杭州市第一人民医院桐庐医院

信息系统HIS建设

招 标 文 件

（电子招投标）

编号:0625-23217G48

采   购   人：杭州市第一人民医院桐庐医院

采购代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

二〇二三年十一月二十日

目     录

第一部分  招标公告	3

第二部分  投标人须知	8

前附表	8

一、总则	12

二、招标文件的构成、澄清、修改	17

三、投标	18

四、开标、资格审查与信用信息查询	20

五、评标	21

六、定 标	22

七、合同授予	22

八、电子交易活动的中止	24

九、验收	24

第三部分  采购需求	26

第四部分  评标办法	60

评标办法前附表	60

一、评标方法	66

二、评标标准	66

三、评标程序	66

四、评标中的其他事项	67

第五部分  拟签订的合同文本	70

第六部分  应提交的有关格式范例	73

- 第一部分  招标公告

项目概况

杭州市第一人民医院桐庐医院信息系统HIS建设招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2023年12月11日09时00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：0625-23217G48

项目名称：信息系统HIS建设

预算金额（元）：3,900,000.00

最高限价（元）：3,900,000.00

采购需求：信息系统HIS建设主要内容：杭州市第一人民医院桐庐医院信息系统HIS开发建设、系统集成及相关服务等。具体以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

备注：不允许进口

合同履约期限：接到招标人通知后90日历天内，完成系统平台开发、软硬件集成以及调试验收合格交付招标人使用。

本项目接受联合体投标：是，☐否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供) ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

无（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与投标）；

☐专门面向中小企业

☐服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到%，小微企业合同金额应当达到%;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到% ，小微企业合同金额应当达到% ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

4.本项目的特定资格要求：无；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/ 至2023年12月11日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年12月11日09时00分00秒（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2023年12月11日09时00分00秒（北京时间）

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供)。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。（3）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（4）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：杭州市第一人民医院桐庐医院

地  址：杭州市桐庐县梅林路899号

项目联系人（询问）：陈斌

项目联系方式（询问）：0571-56007707

质疑联系人：钮科

质疑联系方式：0571-56007337

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：金俊超、沈佩文

项目联系方式（询问）：0571-85860267

质疑联系人：孙荣

质疑联系方式：0571-85860270

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：桐庐县财政局

地    址：杭州市桐庐县春江路688号

传    真： /

联系人 ：张正元

监督投诉电话：0571-58507058

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 服务类。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | 本次采购标的为服务，对应的中小企业划分标准所属行业是：软件和信息技术服务业； 备注：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300）第（十六）条：从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就采购进口产品。 |
| 4 | 分包 |  A同意将非主体、非关键性的工作分包。 ☐ B不同意分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 ☐B组织，时间：,地点：，联系人：，联系方式：。 |
| 6 | 样品提供 | A不要求提供。 ☐B要求提供， （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准： ； （4）是否需要随样品提交检测报告：否；☐是，检测机构的要求： / ；检测内容： / 。 请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 （6）采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 方案讲解演示 | A不组织。 ☐B组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过20（编制时可根据项目情况进行调整）分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3（编制时可根据项目情况进行调整）人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： 方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 方式二：交易中心现场讲解演示。现场讲解地点为，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | 报价要求 | （1）有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 （2）本次投标报价采用总价包干形式，投标报价包含完成本招标文件所述全部内容的价款，包括但不限于软件系统平台开发建设、安装调试、软硬件集成、与原系统对接、试运行维护、验收调试、保修及售后服务、管理费、税金以及中标后向代理机构交纳的代理服务费等所有费用； 在安装、验收过程中，如发现有漏项、缺件，投标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标报价之中，且并不因此而影响交付招标人使用的时间。 提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 （3）投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点：浙江省国际技术设备招标有限公司（杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1410室）；备份投标文件签收人员联系电话：金俊超、0571-85860267。 采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
| 14 | 代理服务费 | （1）本项目代理服务费以中标金额为计算基础，参照计价格【2002】1980号文的收费标准的80%向中标投标人收取。 部分费率摘录如下： 预算金额 费率 100万元及以下部分 1.5%×80% 100-500万元部分 0.8%×80% 500-1000万元部分 0.45%×80% 投标人应当自中标结果公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见招标文件第六部分）。 （2）代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州分行武林支行 账 号：1202021209006759843 （3）增值税发票开具资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |

- 一、总则

1.适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲”系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求（招标文件）中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4. 询问、质疑、投诉

4.1在线询问、质疑、投诉。根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分

- 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有)；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；

11.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

11.2商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有)；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2中小企业声明函。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在U盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前将备份投标文件送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

- 四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

21.评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

- 六、定 标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

- 七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

27.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

- 八、电子交易活动的中止

28. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 九、验收

30.验收

30.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 第三部分  采购需求

一、项目概况

1、杭州市第一人民医院桐庐医院信息系统HIS开发建设、系统集成及相关服务等。

2、实施周期：接到招标人通知后90日历天内，完成系统平台开发、软硬件集成以及调试验收合格交付招标人使用。

3、建设背景

在全面推进“健康中国2030”建设的大背景下，医疗卫生领域的主要矛盾已转化为人民日益增长的健康美好生活需要和医疗卫生发展不平衡不充分之间的矛盾。习近平主席在《党的十九大报告》中强调“人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志”，“实施健康中国战略要完善国民健康政策，为人民群众提供全方位全周期健康服务”，为我们指明了数字健康城市建设的方向和意义。

2021年年初浙江省卫生健康委召开卫生健康数字化改革工作专班会，会议指出卫生健康系统要深入贯彻省委省政府数字化改革部署要求，深刻把握数字化改革的定义和内涵，结合“1+5”卫生健康改革发展要求，统筹运用数字化技术、数字化思维、数字化认知，把数字化、一体化、现代化贯穿于卫生健康工作全过程，在根本上实现卫生健康整体智治、高效协同，推进“1314”卫生健康数字化改革，建成1朵安全、可靠、高效的浙江“健康云”，重点推进常态化疫情防控综合集成应用、“互联网+医疗健康”公共服务应用和“一老一小”数字健康新服务3大项目，打造1个全省统一的卫生健康协同工作门户，迭代升级面向卫生健康行政部门、面向医疗卫生机构、面向医务人员、面向群众的4类卫生健康数字化服务应用，不断夯实卫生健康数字化基础支撑，创新卫生健康掌上办公、掌上办事、掌上治理，持续放大卫生健康数字化改革整体效应，在根本上实现卫生健康整体智治、高效协同，推进卫生健康治理体系和治理能力现代化。

2022年是实现数字化改革“一年出成果、两个年大变样、五年新飞跃”战略目标的关键之年，也是全面贯通、集成突破、集中展示之年。围绕打造“全民全程健康服务体系（浙里健康）”标志性成果，推进卫生健康领域共同富裕示范的总体目标，全省卫生健康系统将以完善“健康大脑+”体系为核心，对准智慧医疗、数字健康管理、智慧公卫三条子跑道，突出实战实效，聚力提质扩面，着力打造更多重大应用。为不断完善全省卫生健康数字化改革的顶层设计，根据《2022 年浙江省卫生健康工作要点》等文件精神，浙江省卫健委迭代更新了《卫生健康数字化改革指南V2.0》。各地各单位要参照本指南，做好省级统建应用的实施推广，争取省级统筹应用在本地试点，探索形成可推广、可复制的经验，实现“一地创新、全省共享”。

医院高度贯彻落实省、市数字化改革建设部署要求，秉着先试先行的态度沿着数字化改革2.0“健康大脑+”智慧医疗体系建设主跑道探索三条子跑道“智慧医疗”“智慧公卫”“数字健康管理”新场景设计，在智慧医院建设上充分发挥专科特色优势，突出实战实效，聚力提质扩面，推动医疗健康服务科学化、精准化、协同化、高效化。为全市居民提供全链条、便捷高效的医疗服务。

医院的信息化建设需要以建设一流国际品牌医院相适应，紧密围绕服务临床、服务病人、服务管理的工作宗旨，以提高工作效率、提升医疗质量为工作目标，进一步解放思想，提高认识，抓住机遇，迎接挑战，实现跨越式的发展，逐步建成国内领先水平的以电子病历为核心的医院信息系统，进一步推进医院信息化建设向更深、更广、更高的方向发展。近年来医院已进行了智能化和信息化部分项目的立项和开始进行相关信息化的基础建设，2023年需要在满足医院运营和提供病人服务等方面进行信息化的进一步深化建设。

为深化主题教育实践，加快推进全市公共服务“七优享”工程建设和三甲医院向西部区县延伸覆盖，5月23日上午，杭州市卫生健康委和桐庐县人民政府联合召开桐庐县三甲医院建设工作推进会。会上双方签订了“市县合作共建-杭州市第一人民医院桐庐医院框架协议”，桐庐县第一人民医院将升格为市属医院，命名为“杭州市第一人民医院桐庐医院”（以下简称“桐庐医院”），与杭州市第一人民医院实行一体化管理。

会议提出：希望在深化改革攻坚上取得新突破，进一步创新合作模式、拓宽合作领域，持续攻坚“三医联动”“六医统筹”、智慧医疗、市县乡村医疗服务体系建设等重点领域改革，争创更多桐庐经验。

4、建设目标

根据医院“立足实际，统筹规划，应用主导，分步实施，安全可靠，资源共享，务求实效”和“高起点、高标准、高效率”的定位，新系统的建设必须依据医院总体发展建设目标和工作实际，进行信息建设的总体规划和总体架构设计。以全国医院目前高起点的信息网络平台为标准，引进新系统，重建新格局，打好框架基础，打破现有工作模式，全方位搭建信息网络系统一体化、可融合的医院数字化建设平台。在一个全新的高标准平台基础上，高效率地推进这项工作的开展。

以电子病历应用功能分级评价以及互联互通测评为总目标进行智慧医院信息化建设顶层设计，统筹规划，分步实施。

医院信息系统的目标是“以患者为中心、以医疗为主线，以提高医院经济、社会效益，提高医院科学管理水平，提高医生医疗水平提高医院医疗、服务质量为基本点”，带动医院医、教、研全面发展，实现医院全面信息化运营，努力朝实现智慧医院方向发展，除了构成医院自身的、功能齐全的信息管理系统综合应用平台外，还必须是一个开放的、多系统集成的、能支持与医院之外的卫生数字化体系进行数据交换和信息共享的信息系统应用体系。

5、技术标准和规范

各项服务技术标准应当符合国家标准及各项强制性规范要求，国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准规定。

6、现场条件

（1）已具备实施条件，但项目实施不能影响医院正常的医疗工作。

（2）招标人不组织现场踏勘，投标人应自行对现场和周围环境进行踏勘和了解，以获取有关编制投标文件和签署合同所需的各种资料，并应充分考虑影响本次报价的因素、预计实施过程中各种不利因素，由此可能发生的费用均由投标人考虑并包含在投标报价中。中标后，投标人不得再以不完全了解现场情况等为理由而提出额外付款或延长工期等的要求，若有此类要求，采购人将不作任何答复与考虑，投标人应承担现场踏勘的责任和风险，踏勘现场的费用由投标人自行承担。

7、本次投标的医疗行业系统均需要能够与医院现有的系统无缝对接，保证各个平台系统的兼容性和稳定性。

二、建设项目清单

| 序号 | 系统模块 |
| --- | --- |
| 1 | 门急诊挂号管理系统 |
| 2 | 住院入出转管理系统 |
| 3 | 住院收费管理系统 |
| 4 | 医技管理系统 |
| 5 | 药库管理系统 |
| 6 | 急诊药房管理系统 |
| 7 | 门诊中药房系统 |
| 8 | 住院药房管理系统 |
| 9 | 手术管理系统 |
| 10 | 麻醉管理系统 |
| 11 | 门诊皮试输液系统 |
| 12 | 门办管理系统 |
| 13 | 医保平台 |
| 14 | 医保接口 |
| 15 | 分时段挂号预约 |
| 16 | 医院资源服务平台 |
| 17 | 抗菌药物管控系统 |
| 18 | 报表中心 |

三、具体技术参数要求

（一）门急诊挂号管理系统

门（急）诊挂号收费系统可完成门诊病人基本信息的登记、修改和维护，完成门诊病人的挂号工作，是用于医院挂号收费处的计算机应用程序，包括建档、预约挂号、窗口挂号、收费结算、退号、退费、处理号表、统计等功能。

1.患者建档

支持对未在本院就诊的患者进行建档操作；

★支持对患者档案进行查重功能；（提供系统截图证明）

★支持身份证读取基本信息。（提供系统截图证明）

★“患者”需通过医疗卫生信息FHIR Connectathon场景测试，提供第三方出具的FHIR Connectathon测试通过证书复印件。

2.挂号处理

★支持查看当日门诊科室排班情况；（提供系统截图证明）

支持对患者进行挂号操作；

★支持查看患者挂号记录的功能；（提供系统截图证明）

★支持对挂号记录进行退号的功能；（提供系统截图证明）

支持对挂号记录进行换号的功能；

支持查看当日挂号工作量的功能；

支持对票据进行快速维护功能；

支持不同支付类型进行结算功能；

支持根据优惠类别进行结算功能。

3.挂号日报

支持查看、生成个人挂号日报的功能。

4.门诊日报

支持查看、生成个人门诊收费日报的功能。

5.挂号日报汇总

支持查询未汇总的挂号日报，进行汇总操作的功能。

6.门诊日报汇总

支持查询未汇总的门诊日报，进行汇总操作的功能。

7.收费结算

★支持对患者进行全部、部分收费的功能；（提供系统截图证明）

★支持根据优惠类别进行结算功能；（提供系统截图证明）

★支持不同支付类型进行结算功能；（提供系统截图证明）

★支持手工输入收费功能；（提供系统截图证明）

支持对票据进行快速维护功能。

★具备智慧结算的能力，保证医院智慧结算等内容顺利实施，投标人提供获得过国家金卡工程获奖证书。

8.退费处理

支持对患者进行全部退费、部分退费的功能。

9.发票管理

支持电子发票对接。

10.充值取现

支持对个人账户进行充值功能；

支持对个人账户进行取现功能。

11.一周排班模板

支持对门诊科室进行排班维护的功能；

支持对模板信息进行新增、编辑、删除功能；

支持切换查看科室医生排班信息：可切换查看不同院区不同科室医生的排班信息；

功能检索：可根据挂号科室、挂号医生、挂号类别进行检索，检索后直接定位到该科室该医生的排班信息或者根据检索条件检索到该医生的所有排班信息；

能查看就诊时间和预约方式：可查看医生的排班号源和就诊时间及预约方式是否正确，若不正确允许修改，但不涉及维护好的模板；

能删除长期排班：可删除医生的长期排班，删除时检测该医生的长期排班是否已有预约，若有跳转到预约查询页发送通知。

12.一周排班

需自动生成两周排班信息功能；

支持快速增加临时排班的功能；

支持快速进行停诊、恢复停诊操作。

13.排班基础设置

支持新增、修改挂号类型的开诊、闭诊时间的功能；

支持根据不同挂号类型维护诊疗费、挂号费的功能；

支持根据不同挂号类型维护不同预约方式的限号功能。

14.特殊排班

支持查看特殊排班记录的功能；

支持新增、删除、修改特殊排班功能；

支持节假日排班功能。

15.查询统计

支持门诊业务查询；

支持查询病人挂号情况及对应的收费情况；

根据医院的业务需求提供自定义报表查询功能。

（二）住院入出转管理系统

住院病人入、出、转管理子系统是用于医院住院患者登记管理的计算机应用程序，包括入院登记、床位管理、住院预交金管理、出院、转院管理等功能。医院住院处是为住院患者服务的重要窗口，要方便患者办理住院手续，严格住院预交金管理制度，支持医保患者就医。

1.入院管理

预约入院登记、病案首页录入、打印病案首页；

2.预交金管理

交纳预交金管理，打印预交金收据凭证、按照不同方式统计预交金并打印清单、按照不同方式查询预交金并打印清单；

3.住院病历管理

为首次住院病人建立住院病历、病历号维护功能；

4.出院管理

出院登记、出院召回、出入院统计；

5.查询统计

查询患者的住院信息、打印清单；

6.床位管理

具有增加、删除、定义床位属性功能、处理病人选床、转床、转科功能；

7.用户权限管理

支持对用户权限进行管理。

（三）住院收费管理系统

住院收费系统是用于住院病人费用管理的计算机应用程序，包括住院病人结算、费用录入、打印收费细目和发票、住院预交金管理、欠款管理等功能。能够及时准确地为患者和临床医护人员提供费用信息，及时准确地为患者办理出院手续，支持医院经济核算、提供信息共享和减轻工作人员的劳动强度。

1.入院登记

支持对入院患者进行登记操作；

支持对患者信息进行修改操作；

支持对已登记患者进行取消入院操作；

支持录入住院科室、诊断等内容的功能；

支持对患者档案进行查重的功能；

支持打印患者腕带的功能。

2.修改首页

支持为已入院的患者信息进行修改的功能。

3.取消住院

支持对患者进行取消住院的功能。

4.退费处理

支持对患者进行全部退费、部分退费的功能。

5.住院预交款

支持为患者缴纳预交款的功能；

支持为患者缴纳的预交金进行退费处理的功能；

能够根据不同缴费类型分类显示预交款金额；

支持查询一段时间内的患者预交款情况；

支持查看今日预交款工作量的功能。

6.病人担保

支持为患者新增、删除担保记录的功能。

7.住院退费

支持为患者进行退费处理的功能。

8.费用重算

支持按项目进行批量重算的功能；

支持对出院病人进行取消结算的功能；

支持按患者进行费用重算的功能。

9.病人免单

支持为患者新增、删除免单金额记录的功能。

10.费用结算

支持为在院患者进行中途结算的功能；

支持为预出院的患者进行出院结算的功能；

支持为患者进行费用重算的功能；

支持对患者进行按项目结算功能；

支持查看费用报表的功能。

11.日费用清单

支持按病区查看患者的费用清单情况并提供打印功能。

12.出院病人查询

支持按条件查询出院患者记录；

支持将出院患者进行召回并重新结算的功能；

支持一段时间内出院患者查询功能；

支持对出院病人进行取消结算的功能。

13.收入日报

支持生成、提交个人收费日报的功能；

支持对未提交的日报进行提交功能；

支持对已提交的日报进行取消提交并重新生成的功能。

14.科室费用控制

支持根据不同的科室、费用性质按不同的类型设置费用控制的功能。

15.费用冻结控制点设置

支持根据不同的功能点新增、修改不同的控制动作的功能；

支持按不同的功能点对欠费病人进行提示。

16.票据管理

支持电子发票对接。

17.交易手工解锁

支持为锁定状态的患者提供手工解除锁定的功能。

（四）医技管理系统

完成医技科室接收医嘱、执行结果填写的管理系统。

1.首页

支持查看医技科室当月相关指标内容：门诊人次、住院人次、总收入、次均费用；

支持查看当日预约人次；

支持查看当日检查人次。

2.医技划价

支持门诊、住院患者按病人进行划价记账的功能；

支持门诊患者进行诊间支付功能；

支持进行事后付费订单远程推送的功能（与第三方接口）；

支持查看患者检查申请单功能；

支持为患者进行退费功能。

3.费用录入

支持对门诊、住院患者进行费用录入功能。

4.划价记录查询

支持查询当日划价记录查询；

5.预约记录查询

支持查询预约记录。

6.检查、化验申请管理

有接收申请功能：接收来自住院医生工作站、护士工作站、门诊收费处的检查化验申请，提供给排队系统。当有检查、化验申请时，系统有提示功能。

7.门诊医技管理

门诊医技划价：通过划卡调出病人检验、检查信息，录入补充项目并划价（在门诊收费处收费,相当于开电子处方）。

确认执行：确认已经收费信息，做相应检查化验。

8.住院医技计价

医技收费确认：完成住院病人的检查、化验时，确认申请同时完成收费。

医技录入收费：对有预交金的住院病人录入项目完成划价和收费。可以利用模板进行多项目划价收费。

9.医技科室药品管理

针对个别医技科室使用药品和药房连接，实现用药划价收费及事后补领药品功能，通过此系统进行药品请领。

10.医技科室物资请购

针对医技科室物资耗材的使用情况，定期生成请领单或请购单，然后发送到物资科室生成出库单或采购单。

11.查询和统计

按时间段查询统计已经做过的检查化验工作及相应收费、用药、使用卫生材料情况等。

（五） 药库管理系统

药库管理系统是协助药剂科进行药品信息、库存和价格管理，并根据各药房的需要进行药品的采购、入库、发放管理的系统；其主要任务药品信息维护、入库、定价与调价、发放、退货、盘点、有效期和核算管理，并支持各种数据查询功能。

1.药品入库

支持新增、修改、删除入库单据的功能；

支持按条件检索入库单据记录的功能；

支持药品入库自动记账功能。

2.药品出库

支持新增、修改、删除出库单据的功能；

支持按条件检索出库单据记录的功能；

支持药品出库自动记账功能。

3.受理请领

支持接收不同药房的请领单；

支持受理请领后生成出库单；

支持库存不足的药品生成采购计划单。

4.药品调价

支持对药品进行调价操作的功能；

支持按不同条件批量导入明细数据的功能；

支持自动监控尾差不平并给予提示；

支持预调价管理。

5.药品盘存

支持药品盘点的功能；

支持按不同条件批量导入明细数据的功能。

6.期末结转

支持为库房会计进行财务期间的结转处理的功能。

7.药品采购

支持自动生成采购计划及生成采购单并对接采购平台的功能；

支持按日期查询采购计划单，可新增、修改、删除采购计划单；

根据消耗量、低储等多规则自动生成采购计划。

8.应付款管理

支持可对未付结算单进行退单、作废、未取单据、销账等功能；

支持入库单补登发票号码的功能。

9.报损管理

支持药库房工作人员对药品进行报损操作的功能。

10.借还药

支持为科室或个人进行借还药操作的功能。

11.质量验收

支持入库药品进行质量验收的功能。

12.效期管理

支持按筛选条件对效期将近的药品进行查询的功能；

支持对效期药品进行退库的功能；

支持对不同效期的药品进行区分显示。

13.药品字典维护

支持新增、删除、修改药品信息的功能。

14.药品类别维护

支持新增、删除、修改药品类别的功能。

15.药品基础数据维护

支持药品基本信息维护的功能，主要包括：药品产地、供货单位、调拨单位、药品招标单位等。

16.高级数据维护

对毒麻药品、精神药品的种类、贵重药品、院内制剂、进口药品、自费药等均有特定的判断识别处理；

支持维护出入库方式、统计药品分类、库存上下限、药品摆放位置的功能；

支持基数药的管理；

支持4+7药品管理。

17.规格设置

支持维护药品的最小规格转换、增加中间规格的功能。

18.月报

支持药库房统计一段时间内的药品收支情况的功能。

19.处方查询

支持查询处方发放情况的功能。

20.药品账簿查询

支持查询药品流水账目的功能。

21.库存查询

支持药库房查看药品库存情况的功能。

（六）门诊药房管理系统

门诊药房管理系统是协助门诊药房药师进行药品库存管理，根据门诊医师处方进行药品发药管理的前后台管理系统，后台进行自动打印处方单、注射单、输液单、口服单等，前台进行审核发药、取消发药、退药、取消退药、已发药查询、未发药查询等，其主要任务药品出入库、发药、盘点和有效期管理，并支持各种数据查询功能。

1.发药处理

支持按不同条件进行检索查看患者待发处方信息的功能；

支持多选处方发药的功能；

支持查询患者发药记录的功能；

支持按药品检索发药记录的功能；

支持为患者取消发药、退药、取消退药的功能；

支持查看已收未发处方信息功能；

★支持查看门诊发药闭环。（提供系统截图证明）

2.过期发药

支持为过期处方进行批量发药的功能；

支持为过期处方的患者进行短信提醒的功能（对接短信平台接口）。

3.自动打印

提供自动打印输液单、标签、注射单等类型的功能（单据类型可配置）。

4.药品入库

支持新增、修改、删除入库单据的功能；

支持按条件检索入库单据记录的功能；

支持药品入库自动记账功能。

5.药品出库

支持新增、修改、删除出库单据的功能；

支持按条件检索出库单据记录的功能；

支持药品出库自动记账功能。

6.药品请领

支持向不同库房进行药品请领的功能；

支持药品请领自动记账。

7.药品盘存

支持药品盘点的功能；

支持按不同条件批量导入明细数据的功能。

8.期末结转

支持为库房会计进行财务期间的结转处理的功能。

9.报损管理

支持药库房工作人员对药品进行报损操作的功能。

10.借还药

支持为科室或个人进行借还药操作的功能。

支持为过期未还的人员进行短信催还的功能（需短信平台对接接口）。

11.效期管理

支持按筛选条件对效期将近的药品进行查询的功能；

支持对效期药品进行退库的功能；

支持对不同效期的药品进行区分显示；

提供药品的有效期管理、可自动报警和统计过期药品的品种数和金额，并有库存量提示功能。对毒麻药品、精神药品的种类、贵重药品、院内制剂、进口药品、自费药等均有特定的判断识别处理。

12.基础设置

支持维护药品的最小规格转换、增加中间规格的功能。

13.月报

支持药库房统计一段时间内的药品收支情况的功能。

14.处方查询

支持查询处方发放情况的功能。

15.药品账簿查询

支持查询药品流水账目的功能。

16.库存查询

支持药库房查看药品库存情况的功能。

（七）急诊药房管理系统

急诊药房管理系统是协助急诊药房药师进行药品库存管理，根据门诊医师处方进行药品发药管理的前后台管理系统，后台进行自动打印处方单、注射单、输液单、口服单等，前台进行审核发药、取消发药、退药、取消退药、已发药查询、未发药查询等，其主要任务药品出入库、发药、盘点和有效期管理，并支持各种数据查询功能。

1.发药处理

支持按不同条件进行检索查看患者待发处方信息的功能；

支持多选处方发药的功能；

支持查询患者发药记录的功能；

支持按药品检索发药记录的功能；

支持为患者取消发药、退药、取消退药的功能。

支持查看已收未发处方信息功能。

2.过期发药

支持为过期处方进行批量发药的功能；

支持为过期处方的患者进行短信提醒的功能（对接短信平台接口）。

3.自动打印

提供自动打印输液单、标签、注射单等类型的功能（单据类型可配置）。

4.药品入库

支持新增、修改、删除入库单据的功能；

支持按条件检索入库单据记录的功能；

支持药品入库自动记账功能。

5.药品出库

支持新增、修改、删除出库单据的功能；

支持按条件检索出库单据记录的功能；

支持药品出库自动记账功能。

6.药品请领

支持向不同库房进行药品请领的功能；

支持药品请领自动记账。

7.药品盘存

支持药品盘点的功能；

支持按不同条件批量导入明细数据的功能。

8.期末结转

支持为库房会计进行财务期间的结转处理的功能。

9.报损管理

支持药库房工作人员对药品进行报损操作的功能。

10.借还药

支持为科室或个人进行借还药操作的功能。

支持为过期未还的人员进行短信催还的功能（需短信平台对接接口）。

11.效期管理

支持按筛选条件对效期将近的药品进行查询的功能；

支持对效期药品进行退库的功能；

支持对不同效期的药品进行区分显示；

提供药品的有效期管理、可自动报警和统计过期药品的品种数和金额，并有库存量提示功能。对毒麻药品、精神药品的种类、贵重药品、院内制剂、进口药品、自费药等均有特定的判断识别处理。

12.基础设置

支持维护药品的最小规格转换、增加中间规格的功能。

13.月报

支持药库房统计一段时间内的药品收支情况的功能。

14.处方查询

支持查询处方发放情况的功能。

15.药品账簿查询

支持查询药品流水账目的功能。

16.库存查询

支持药库房查看药品库存情况的功能。

（八） 门诊中药房系统

门诊中药房系统是协助住院药房药师进行药品库存管理的系统，完成长期、临时的饮片、饮片小包装、颗粒、整包颗粒、膏方等药品的摆药和发放、退药功能，其主要任务药品出入库、发药、盘点和有效期管理，并支持各种数据查询功能。

1.发药处理

支持病区按不同方式进行发药操作；

支持按病区进行汇总发药的功能；

支持按医嘱明细进行发药的功能；

支持病区退药确认的功能；

支持查看病区发药情况的功能。

2.药品入库

支持新增、修改、删除入库单据的功能；

支持按条件检索入库单据记录的功能；

支持药品入库自动记账功能。

3.药品出库

支持新增、修改、删除出库单据的功能；

支持按条件检索出库单据记录的功能；

支持药品出库自动记账功能。

4.药品请领

支持向不同库房进行药品请领的功能；

支持药品请领自动记账。

5.药品盘存

支持药品盘点的功能；

支持按不同条件批量导入明细数据的功能。

6.期末结转

支持为库房会计进行财务期间的结转处理的功能。

7.报损管理

支持药库房工作人员对药品进行报损操作的功能。

8.借还药

支持为科室或个人进行借还药操作的功能。

9.效期管理

支持按筛选条件对效期将近的药品进行查询的功能；

支持对效期药品进行退库的功能；

支持对不同效期的药品进行区分显示。

10.基础设置

支持维护药品的最小规格转换、增加中间规格的功能。

11.月报

支持药库房统计一段时间内的药品收支情况的功能。

12.处方查询

支持查询处方发放情况的功能。

13.药品账簿查询

支持查询药品流水账目的功能。

14.库存查询

支持药库房查看药品库存情况的功能。

（九）住院药房管理系统

住院药房管理系统是协助住院药房药师进行药品库存管理的系统，完成长期、临时的针剂、片剂、大输液等药品的摆药、发放和退药，其主要任务药品出入库、发药、盘点和有效期管理，并支持各种数据查询功能。

1.医嘱发药

支持病区按不同方式进行发药操作；

支持按病区进行汇总查看的功能；

支持按医嘱明细进行发药的功能；

支持病区退药确认的功能；

支持查看病区发药记录查询的功能；

★支持查看静配药品闭环；（提供系统截图证明）

提供片剂、输液、毒麻和其它等类型的摆药单和统领单，同时追踪各药品的库存及患者的押金等，实现对特殊医嘱、隔日医嘱等的处理；

支持与包药机、智能药柜进行对接（第三方接口）。

2.大输液自动发放

支持大输液自动发放功能。

3.药品入库

支持新增、修改、删除入库单据的功能；

支持按条件检索入库单据记录的功能；

支持药品入库自动记账功能。

4.药品出库

支持新增、修改、删除出库单据的功能；

支持按条件检索出库单据记录的功能；

支持药品出库自动记账功能。

5.药品请领

支持向不同库房进行药品请领的功能；

支持药品请领自动记账。

6.药品盘存

支持药品盘点的功能；

支持按不同条件批量导入明细数据的功能。

7.期末结转

支持为库房会计进行财务期间的结转处理的功能。

8.报损管理

支持药库房工作人员对药品进行报损操作的功能。

9.借还药

支持为科室或个人进行借还药操作的功能。

10.效期管理

支持按筛选条件对效期将近的药品进行查询的功能；

支持对效期药品进行退库的功能；

支持对不同效期的药品进行区分显示。

11.基础设置

支持维护药品的最小规格转换、增加中间规格的功能。

12.月报

支持药库房统计一段时间内的药品收支情况的功能。

13.处方查询

支持查询处方发放情况的功能。

14.药品账簿查询

支持查询药品流水账目的功能。

15.库存查询

支持药库房查看药品库存情况的功能。

（十）手术管理系统

手术管理用于病人手术的申请、审批、安排以及术后有关信息的记录和跟踪等。医院手术安排是一个复杂的过程，合理、有效、安全的管理能有效保证医院手术的正常进行。

1.患者手术列表

支持多维度查询不同手术状态的手术申请单或手术安排单，维度包括：手术室、手术要求日期、申请科室、主刀医师、患者姓名等；

支持查看已记账、未记账的手术申请单或手术安排单；

支持对急诊、危急、择期、日间手术颜色标记区分成分设置。

2.手术安排

支持对手术申请单进行手术安排（安排包括：手术室、手术间、手术时间、台次、安排时间、手术部位、手术名称、主刀、一二、三助等、洗手护士、巡回护士）；

支持对已安排、进行中、已结束、已取消手术进行查看；

支持对已安排手术进行重新安排；

支持对手术申请单取消（手术室和主刀医生沟通后，取消手术）；

支持对已安排手术进行开始，状态也可以从第三方系统获取；

支持对进行中的手术进行结束手术，状态也可以从第三方系统获取接收；

支持打印手术通知单（接患者使用）、手术安排单（核对工作人员进行手术用）。

3.生成执行计划

支持对主刀医生在病区开的医嘱生成执行计划（发药）。

4.执行签名

支持对术前、术中医嘱执行签名。

5.检查

支持术中检查申请报告打印，检查结果查询。

6.检验

支持术中检查申请报告打印，检查结果查询；

支持检验生成条码、样本采集、样本打包、样本送检。

7.术中冰冻病理

支持病理操作：修改申请单、固定、采集、核对发送，形成病理闭环。

支持查看术中冰冻病理报告。

8.用血复核

支持单打印用血申请单、取血单、交叉配血单。

9.医嘱药品核对

支持发往手术的药品进行扫码核对。

10.药品医嘱退药

支持对手术中的药品进行退药操作。

11.处方、卡片打印

支持打印精麻处方；

支持打印各类注射卡片。

12.医嘱查询

支持对手术病人在院医嘱查询。

13.患者概览

支持查询患者基本信息以及术前的皮试结果。

14.病历文书

支持查看患者病历文书，包括：支持完整规范的病历文书录入，主要病历内容包括：患者首次病程记录（病史概要、诊断依据、治疗计划）；入院记录（主诉、现病史、既往史、个人史、家族史、体格检查、辅助检查）；病程记录（普通病程记录、上级医师查房记录、术后病程记录、诊疗操作记录）、手术相关记录、会诊记录、转科记录、出院记录、死亡记录、病案首页。

15.用血管理

支持查看患者历次用血信息。

16.检查、检验报告

支持查看手术病人门急住的检查报告；

支持查看手术病人门急住的检验报告。

17.护理文书

支持查看手术病人护理文书（体温单、血糖单、护理记录单、入院护理评估、护理评分、专项评估、交接单等）。

18.手术费用录入

支持对手术费用组套进行维护；

支持对进行中或已结束的手术进行手术费用录入；

支持手术费用保存、执行、完成手术记账；

支持结束手术记账，判断条件包括病人是否有未发药、未退药、未做检查判断限制；

支持导入已维护好的费用组套；

支持对已完成记账的手术取消记账后补费用。

19.手术组套维护

支持手术费用套餐维护，费用包括：治疗费、一次性材料费、科室用药等。

20.术后记录

支持术后对实际的手术安排进行记录。

21.手术排班管理

支持对手术组进行维护；

支持根据手术组进行排班管理；

支持根据手术室工作日维护；

支持根据术者特殊名单进行排班。

（十一）麻醉管理系统

麻醉管理系统专用于病人麻醉的申请、审批、安排以及术后和麻醉后有关信息的记录和跟踪等功能的计算机应用程序。医院麻醉安排是一个复杂的过程，合理、有效、安全的麻醉管理能有效保证医院手术麻醉的正常进行。

1.患者手术列表

支持多维度查询不同手术状态的手术申请单或手术安排单，维度包括：手术室、手术要求日期、申请科室、主刀医师、患者姓名等；

支持查看已记账、未记账的手术申请单或手术安排单；

支持对急诊、危急、择期、日间手术颜色标记区分成分设置。

2.麻醉安排

支持对手术申请单进行麻醉安排（安排包括：麻醉方式、麻醉师1、麻醉师2、其他麻醉人员（规培）；对于局部麻醉不需要进行麻醉安排）；

支持对已安排、进行中、已结束、已取消手术进行查看；

支持对已安排麻醉进行重新安排；

支持对已安排的麻醉进行取消安排。

3.生成执行计划

支持对主刀医生在病区开的医嘱进行生成执行计划（发药）。

4.执行签名

支持对术前、术中医嘱执行签名。

5.检查

支持术中检查申请报告打印，检查结果查询。

6.检验

支持术中检验申请报告打印，检验结果查询；

支持检验生成条码、样本采集、样本打包、样本送检。

7.术中冰冻病理

支持查看术中冰冻病理报告。

8.用血复核

支持单打印用血申请单、取血单、交叉配血单。

9.药品医嘱退药

支持对术中的药品进行退药操作。

10.处方、卡片打印

支持打印精麻处方；

支持打印各类注射卡片。

11.医嘱查询

支持对手术病人在院医嘱查询。

12.患者概览

支持查询患者基本信息以及术前的皮试结果。

13.病历文书

支持查看患者病历文书。

14.用血管理

支持查看患者历次用血信息。

15.检查、检验报告

支持查看手术病人门、急、住的检查报告；

支持查看手术病人门、急、住的检验报告。

16.护理文书

支持查看手术病人护理文书（体温单、血糖单、护理记录单、入院护理评估、护理评分、专项评估、交接单等）。

17.麻醉费用录入

支持对麻醉费用组套进行维护；

支持对进行中或已结束的手术进行麻醉费用录入；

支持麻醉费用保存、执行、完成手术记账；

支持结束麻醉记账，判断条件包括：病人是否有未发药、未退药、未做检查判断限制；

支持导入已维护好的费用组套。

18.医嘱开立

支持开立术中医嘱；

实现医嘱包括药品、诊疗、检验、检查、用血等医嘱。

19.他科病人

支持检索全院他科病人进行麻醉医嘱开立。

支持检索全院他科病人查看病历夹。

支持检索全院他科病人麻醉费用录入与退费。

20.麻醉记录

支持麻醉记录（麻醉时间、麻醉方式、麻醉部位、麻醉效果等）；

支持监控信息记录（出血量、全血量、血液等信息）；

支持并发症记录；

支持PACU记录（入室情况、出室情况等）。

21.麻醉残余量登记

支持对于门诊或者住院的麻醉患者进行麻醉残余量登记。

22.麻醉组套维护

支持手术费用套餐维护，费用包括：治疗费、一次性材料费、科室用药等。

（十二）门诊皮试输液系统

门诊皮试输液是辅助急诊护士对输液/注射/皮试病人进行管理及过程记录的信息管理系统。

1.输液-接药

接药登记：支持护士扫码或读卡核对本次输液药品，进行接药登记；

选座：支持为患者选择座位；

组方：支持组方和取消组方；

打印：支持双联单打印及补打印；

收费项目：支持查看本次医嘱对应的收费项目信息，可由护士添加常用收费项目（留置针（套）、皮内注射（套）、皮下注射（套）、肌内注射（套）、一次性注射器、皮试液、临时床费）等，同时支持在输液室进行结算支付。

2.输液-输液执行

支持输液执行：支持查看输液患者执行情况（本次输液总数，输液中、待输液等状态查看）同时支持在没有PDA的情况下在输液执行界面切换输液状态；

支持输液巡视：实现输液巡视护士、巡视信息进行记录。

3.输液工作量统计

提供接药记录统计；

提供输液记录统计。

4.皮试登记、反馈、记录

皮试登记：支持读卡后显示患者基本信息、药品信息，皮试信息的登记提交；

皮试列表：支持以标签的形式展示患者的皮试信息（标签内容包括患者姓名、性别、年龄、药品名称、剂量、皮试观察时间、倒计时）。同时支持重新计时、皮试结果录入和消息备注并将结果同步到门诊医生站；

皮试反馈：支持提示录入皮试反馈；

皮试记录：支持查看、统计皮试数据信息。

5.注射处理、统计

支持注射处理：支持读卡显示患者需要注射的医嘱信息，护士可进行执行确认；

支持注射统计：支持查看已完成注射的患者列表，并且可读卡或手动定位到个人并查看注射详情。

6.其他

提供门诊收费查询：能够查看门诊的收费项目明细，同时支持在此处退输液室已收费项目。

提供精麻药品的登记：支持精麻药品的登记。

（十三）门办管理系统

门办管理系统负责门诊日常的管理和协调工作，规范门诊诊疗秩序，加强病人隐私保护，改进医疗作风，改善服务态度，提高服务质量，实施多种形式的预约诊疗服务和分时段服务，合理安排各科专科专家门诊，检查门诊各科医生出诊和到岗情况，根据各科病人就诊数量增调医生。

1.一周排班模板

可切换查看不同院区不同科室医生的排班信息；

根据挂号科室、挂号医生进行检索，检索后直接定位到该科室该医生的排班信息或者根据检索条件检索到该医生的所有排班信息；

新增医生长期排班，若有维护好的基础数据，可同步基础数据；

查看医生的排班号源和就诊时间及预约方式是否正确，若不正确允许修改；

可删除医生的长期排班，删除时检测该医生的长期排班是否已有预约，并发送第三方通知平台；

修改长期排班：修改长期排班后根据启用日期生效，就诊时间和预约方式同步更新；

临时修改排班：修改长期排班中的某一天号源，仅当天有效，就诊时间和预约方式不变。

科室维护&医生维护：支持维护科室信息及医生信息（医生介绍、专长等）并对外展示。

2.一周排班

在已生成的排班基础上新增医生临时排班并根据所维护的基础数据同步限号数和预约方式；

提供临时停诊：可将医生排班进行某天临时停诊，停诊时检测患者有无预约，并发送第三方通知平台；

提供休诊：接诊当天医生临时有事，门办人员可设置休诊（已预约的患者可以继续就诊不受影响，但未预约的患者将不能再进行预约挂号）。

3.特殊排班

提供新增某一段时间的临时排班：可新增医生某一段时间的临时排班并根据所选模板维护好对应的就诊时间和预约方式，过期自动失效；

提供节假日排班：可根据所选院区和科室一键切换节假日排班（就诊时间和预约方式同步更改，仅当天有效，不影响长期排班）；

提供批量临时停诊：可根据院区、科室、医生、挂号类别、停诊时间（或时间段）进行批量临时停诊。

4.排班基础设置

提供可提前将挂号类别、限号数、最高限号数、就诊时间、预约方式以模板的形式维护好，增改时双击即可关联号源、就诊时间和预约方式。

5.诊室信息维护

维护门诊科室对应的诊室名称、输入码、候诊和就诊区域。

6.医疗证明

根据日期筛选患者查询审批医疗证明。

7.预约查询

实现可根据院区、科室、医生、预约时间查询预约信息并进行取消预约和发送短信的操作。

8.显示设置

提供工作人员可根据实际需要配置预约查询时显示的字段。

9.操作记录

★提供可查看工作人员每一条增删改的操作记录。（提供系统截图证明）

10.停诊审核

提供通过门诊医生站或其他方式申请停诊后门办工作人员审核即可，若审核通过同步检测停诊当天患者有无预约，若有跳转到预约查询页发送通知。

（十四）医保平台

随着医疗保障制度改革的深入，就医患者中参保人员比例不断扩大、参保类型增多、多种结算方式逐步推行，医院医保管理的难度越来越大，医院必须建立与之相应的信息系统和管理办法，才能使医疗保险政策得到贯彻实施。同时，对统计分析、费用监控、质量控制、项目审批等管理信息的需求增加，信息技术将在未来的医疗保险管理中发挥更大的作用。

1.药品目录维护

★支持查看药品目录的功能；（提供系统截图证明）

支持对药品限制使用说明进行编辑维护的功能。

2.医保目录下载

支持医保目录初始化更新的功能；

支持医保目录增量更新的功能；

支持不同交易业务类型目录查询功能。

3.国家材料目录

支持查看药品目录的功能；

支持对药品限制使用说明进行编辑维护的功能。

4.国家疾病字典

支持查看国家疾病字典目录的功能；

支持对药品限制使用说明进行编辑维护的功能。

5.药品目录对照

支持按西药、成药等类型过滤药品进行对照功能；

支持按不同的状态查询药品的功能；

支持进行批量对照的功能；

支持按照左右布局或者上下栏布局的方式进行展示的功能。

6.医保药品目录对照

支持按西药、成药等类型过滤药品进行对照功能；

支持按不同的状态查询药品的功能；

支持按照左右布局或者上下栏布局的方式进行展示的功能。

7.频次代码对照

支持频次代码对照功能；

支持按照左右布局或者上下栏布局的方式进行展示的功能。

8.药品国家码对照

支持按西药、成药等类型过滤药品进行对照功能；

支持按不同的状态查询药品的功能；

支持按照左右布局或者上下栏布局的方式进行展示的功能。

9.诊疗材料国家码对照

支持按材料、诊疗类型过滤项目进行对照功能；

支持按不同的状态查询项目的功能；

支持按照左右布局或者上下栏布局的方式进行展示的功能。

10.剂型代码对照

支持剂型内容对照的功能；

支持按照左右布局或者上下栏布局的方式进行展示的功能。

11.诊疗目录对照

支持按材料、诊疗类型过滤项目进行对照功能；

支持按不同的状态查询项目的功能；

支持按照左右布局或者上下栏布局的方式进行展示的功能。

12.疾病目录对照

支持疾病目录对照的功能；

支持按照左右布局或者上下栏布局的方式进行展示的功能。

13.科室代码对照

支持科室代码对照的功能；

支持按照左右布局或者上下栏布局的方式进行展示的功能。

14.项目审批

支持不同类型的项目审批备案功能；

支持对审批记录进行查询的功能；

支持对备案记录进行查询的功能

支持待审批记录的消息提醒功能。

15.医保交易查询

支持按时间段查看医保交易数据的功能。

16.医保交易冲正

支持交易记录进行取消结算的功能；

支持对交易记录进行冲正的功能。

17.业务周期对账

支持按门诊、住院业务类别进行检索交易数据的功能；

支持按对账状态检索业务周期数据的功能；

支持对交易记录进行对账处理的功能。

18.医保日对账

支持按对账日进行对账的功能。

19.医保月对账

支持按参保地类型进行检索数据的功能；

支持对账、明细对账的功能；

支持显示异常交易数据的功能。

（十五） 医保接口

涉及到病人费用部分的系统根据医保接口规范，能支撑接口规范中的各种交易。主要包括：门诊挂号系统、门诊收费系统、医师诊间系统、住院收费系统、住院护士站系统、住院医生站系统等

（十六）分时段挂号预约

辅助医院进行门诊就诊分时段预约，满足医院精细化管理需要。系统通过对医院诊疗资源统一管理，实现现场预约、自助预约、诊间预约、移动端预约等不同渠道的预约方式，解决病人“看病难”的问题，提高服务品质。

★预约工作流程集成模式模式需通过第三方测试认证。（提供相关证明）

1、医生排班

支持不同挂号类型医生排班，包括：普通、专科、急诊、名医、专家、特需等；

支持医生当天、一周、一月排班；

支持医生限号设置，包括：上下晚号源（不限号）数量设置；

支持医生按照费用类别设置挂号费；

支持号源对不同渠道开放设置；

支持对已排班进行批量新增、删除、修改。

2、挂号预约

支持医保卡、身份证、电子健康等预约挂号；

支持选择不同科室、不同挂号类型、不同医生预约挂号；

支持预约的号源进行退号退费处理；

支持预约的号源进行换号；

支持打印预约号源凭证（预约取号，包括：自助机预约取号、PC官网预约取号、微官网预约取号、短信预约取号）；

支持黑名单管理。

3、预约挂号统计

支持不同维度查询（预约科室、预约医生、病人姓名等）预约病人信息；

支持不同维度（预约科室、预约医生等）统计预约挂号信息。

（十七）医院资源服务平台

源服务平台是HIS系统提供对外服务的基础平台，通过资源服务平台，实现外部系统及自身内部的对接服务，具体实现功能接口如下：

挂号科室查询服务

挂号医生查询服务

挂号号源查询服务

挂号排班查询服务

病人建档服务功能

未结算处方查询服务

预约挂号服务

预约挂号取消服务

预约记录查询服务

现场挂号服务

挂号取消服务

在院病人基本信息查询接口

在院病人费用清单查询

在院病人每日费用清单查询

在院病人预交款缴款接口

（十八）抗菌药物管控系统

依据《抗菌药物临床应用管理办法》及《2013年全国抗菌药物临床应用专项整治活动方案》的要求，对抗菌药的使用进行分级分类管理，规范抗菌药物临床应用行为，提高抗菌药物临床应用水平，促进临床合理应用抗菌药物，控制细菌耐药，保障医疗质量和医疗安全，实现高效全面的抗菌药使用监测。

抗菌药物分级设置

支持在药品字典信息中维护抗菌药物使用限级，抗菌药物分为三级：非限制使用级、限制使用级与特殊使用级。

抗菌药处方权设置

支持按医生专业技术职务任职资格设置医生的抗菌药物处方使用权限；

支持特殊科室抗菌药物越级使用设置；

支持抗菌药物会诊小组设置。

医生站抗菌药物权限控制

支持抗菌药使用紧急程度、使用时机、使用目的、使用疗程选择，以及四者之间的逻辑关系控制；

支持抗菌药物住院临时越级使用；

支持根据患者手术情况，判断患者是否可选择术前、术中、术后用药；

支持抗菌药物常用用药理由导入，以及临床数据引用；

支持联合抗菌用药使用提醒控制，及联合使用理由描述；

支持超限用药控制，根据抗菌药使用疗程自动预设抗菌药物停止时间；

支持抗菌药物停止提醒，以防止抗菌药物使用疗程结束后医生漏开抗菌药物；

支持根据科室抗菌药物越级使用设置，允许科室医生越级使用抗菌药物；

支持特殊使用级抗菌药物会诊申请功能；

支持抗菌药物会诊小组对抗菌药物进行会诊审批。

3.2.19 报表中心

通过医院领导关键指标的支持，形成领导仪表盘；利用支撑各部门业务分析与统计，实现普通报表功能基础上，支持灵活的业务查询与分析；利用医疗辅助平台，辅助一线医护人员的日常工作；帮助信息管理人员梳理数据接口，提高数据质量并且保障数据安全；帮助提升医院管理水平与临床诊断，并提供动态智能化报警功能。

管理决策

支持对医院的总体运营情况进行分析，帮助医院的管理者和相关部门，实时了解医院运营状态。总体运营分析会包括以下分析内容：

★医院主管领导仪表板（今日动态）（提供系统截图证明）

★月度分析（提供系统截图证明）

★年度分析（提供系统截图证明）

运营分析

住院业务分析：

支持从住院科室/医生/护士工作量，住院手术，用药情况，临床路径，费用信息分析住院情况，为住院绩效和规范提供分析和决策依据。主要要点：患者安全分析，住院病人费用结构分析，住院用药情况分析，住院工作量统计分析。如进行：

★住院费用分析（提供系统截图证明）

★住院年度/月度分析（提供系统截图证明）

★住院病人分析（提供系统截图证明）

门诊业务分析：

支持从科室/医生/护士工作量，年/月度分析、费用信息、人次分析门诊情况。为优化门诊流程、考核绩效提供分析和决策依据。主要要点：就诊病人分析，就诊时间趋势闭环分析，门诊用药情况分析，门诊工作量统计分析。如：

★门诊费用分析；（提供系统截图证明）

★门诊年度/月度分析；（提供系统截图证明）

门诊效率分析。

四、系统维护要求

提供7×24小时热线服务，发生故障，接到报障通知后24小时内服务响应，24小时内到达现场维修；3个工作日无法修复的必须提供充足的备品备件服务以满足系统正常运行。在投标文件中提供相应维护方案以及应急方案（包含遇节假日、重大检查以及等级评审等）。

五、质保期及售后服务要求

1、质保期：本项目整体软件系统设备质保期自全部安装调试完成，验收合格交付使用之日起不得少于1年。

2、质保期内因软件系统本身缺陷或安装质量问题造成的各种故障或系统升级等，均由投标人免费提供技术服务、维修及设备更换。

六、其他要求

1、团队服务人员要求：拟派服务人员不少于8人，要求具备人社部与工信部颁发的计算机技术与软件专业技术资格高级证书。

2、投标人提供培训，直至培训人员能熟练掌握技术操作、注意事项和日常维修保养，并提供使用及维修资料。

3、系统培训

（1）为保证全系统良好工作，必须培训一批合格的维护人员、系统管理技术人员及工程技术管理人员。经过培训后，应达到：

1）用户维护操作人员能有效地操作和维护该管理系统;

2）管理人员经培训后能负责全系统运行管理工作。

（2）培训要求：投标人要平台系统产品供应商或自有的经验丰富的技术人员对招标人的维护、操作人员进行培训。

七、本章未尽之处详见“第五部分  拟签订的合同文本”。

第四部分  评标办法

- 评标办法前附表

| 序号 | 评标标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人2020年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准），具有HIS系统项目建设业绩的，每提供一个业绩证明材料得0.5分。须在投标文件中提供合同复印件加盖投标人公章；要求提供的证明材料内容能体现评审要素。 | 2 | 客观分 |  |
| 2 | 投标人针对招标文件第三部分建设背景及建设目标拟定的总体设计方案，包含项目思路、解决系统关键问题、系统扩展性考虑、应用技术先进性以及系统架构科学性内容进行评审： 方案内容完整、针对性明确且重点突出的，得4分；方案内容完整，但针对性的重点内容未突出的，得2分；方案描述笼统且内容不清晰的，得1分；方案内容不全或未提供的不得分。 | 4 | 主观分 |  |
| 3 | 针对招标文件第三部分 “二、建设项目清单”以及“三、具体技术参数要求”的响应内容进行评审：完全响应招标需求的，得34分；标注“★”的功能技术需求存在负偏离的或未响应的，每项扣2分；其他功能技术需求存在负偏离的或未响应的，每项扣1分；扣完34分止。 | 34 | 客观分 |  |
| 4 | 项目实施周期满足招标文件要求的，得2分；未满足的不得分。 | 2 | 客观分 |  |
| 5 | 针对招标文件第三部分软件系统开发建设项目拟定的建设方案。 （1）门急诊挂号管理系统开发建设方案：方案内容全面合理且满足招标需求的，得1分；方案内容部分满足的，得0.5分；方案内容不满足招标需求或未提供的不得分。 （2）住院入出转管理系统开发建设方案：方案内容全面合理且满足招标需求的，得1分；方案内容部分满足的，得0.5分；方案内容不满足招标需求或未提供的不得分。 （3）住院收费管理系统开发建设方案：方案内容全面合理且满足招标需求的，得1分；方案内容部分满足的，得0.5分；方案内容不满足招标需求或未提供的不得分。 （4）医技管理系统开发建设方案：方案内容全面合理且满足招标需求的，得1分；方案内容部分满足的，得0.5分；方案内容不满足招标需求或未提供的不得分。 （5）药库管理系统开发建设方案：方案内容全面合理且满足招标需求的，得1分；方案内容部分满足的，得0.5分；方案内容不满足招标需求或未提供的不得分。 （6）急诊药房管理系统开发建设方案：方案内容全面合理且满足招标需求的，得1分；方案内容部分满足的，得0.5分；方案内容不满足招标需求或未提供的不得分。 （7）门诊中药房系统开发建设方案：方案内容全面合理且满足招标需求的，得1分；方案内容部分满足的，得0.5分；方案内容不满足招标需求或未提供的不得分。 （8）住院药房管理系统开发建设方案：方案内容全面合理且满足招标需求的，得1分；方案内容部分满足的，得0.5分；方案内容不满足招标需求或未提供的不得分。 （9）手术管理系统开发建设方案：方案内容全面合理且满足招标需求的，得1分；方案内容部分满足的，得0.5分；方案内容不满足招标需求或未提供的不得分。 （10）麻醉管理系统开发建设方案：方案内容全面合理且满足招标需求的，得1分；方案内容部分满足的，得0.5分；方案内容不满足招标需求或未提供的不得分。 （11）门诊皮试输液系统开发建设方案：方案内容全面合理且满足招标需求的，得1分；方案内容部分满足的，得0.5分；方案内容不满足招标需求或未提供的不得分。 （12）门办管理系统开发建设方案：方案内容全面合理且满足招标需求的，得1分；方案内容部分满足的，得0.5分；方案内容不满足招标需求或未提供的不得分。 （13）医保平台开发建设方案：方案内容全面合理且满足招标需求的，得1分；方案内容部分满足的，得0.5分；方案内容不满足招标需求或未提供的不得分。 （14）医保接口服务方案：方案内容全面合理且满足招标需求的，得1分；方案内容部分满足的，得0.5分；方案内容不满足招标需求或未提供的不得分。 （15）分时段挂号预约系统开发建设方案：方案内容全面合理且满足招标需求的，得1分；方案内容部分满足的，得0.5分；方案内容不满足招标需求或未提供的不得分。 （16）医院资源服务平台系统开发建设方案：方案内容全面合理且满足招标需求的，得1分；方案内容部分满足的，得0.5分；方案内容不满足招标需求或未提供的不得分。 （17）抗菌药物管控系统开发建设方案：方案内容全面合理且满足招标需求的，得1分；方案内容部分满足的，得0.5分；方案内容不满足招标需求或未提供的不得分。 （18）报表中心系统开发建设方案：方案内容全面合理且满足招标需求的，得1分；方案内容部分满足的，得0.5分；方案内容不满足招标需求或未提供的不得分。 | 18 | 主观分 |  |
| 6 | 针对项目需求拟定系统测试方案编制内容的全面性、针对性以及符合采购需求情况进行评审。 方案内容全面合理且满足招标需求的，得3分；方案内容部分满足的，得1.5分；方案内容不满足招标需求或未提供的不得分。 | 3 | 主观分 |  |
| 7 | 针对招标文件第三部分“四、系统维护要求”的招标需求拟定系统维护方案： 方案内容全面且合理且满足招标需求的，得3分；方案内容部分满足招标需求的，得1.5分；方案内容不满足招标需求或未提供的不得分。 | 3 | 主观分 |  |
| 8 | 拟派项目团队服务人员： （1）具有人社部与工信部颁发的计算机技术与软件专业技术资格高级证书的，每每提供一个人员得0.5分；最多得4分； （2）具有人社部与工信部颁发的计算机技术与软件专业技术资格中级证书的，每提供一个人员得0.5分；最多得2分。 注：提供人员证书及社保证明材料；同一个具有多个证书不重复累计得分。 | 6 | 客观分 |  |
| 9 | 针对本项目制定的售后服务方案内容进行评审： 售后服务承诺详细、完整，针对性明确，且满足招标需求的，得3分；售后服务承诺部分满足招标需求的，得1.5分；售后服务承诺不满足招标需求或未提供的不得分。 | 3 | 主观分 |  |
| 10 | 针对本项目制定的培训方案内容进行评审： 培训方案等详细、完整，针对性明确且满足招标需求的，得2分；培训方案部分满足招标需求的，得1分；培训方案不满足招标需求或未提供的不得分。 | 2 | 主观分 |  |
| 11 | 根据各投标人针对本项目建立应急预案情况（包括对用户故障的响应、处理、定期巡检等内容）进行评审。 方案内容全面且合理且满足招标需求的，得3分；方案内容部分满足招标需求的，得1.5分；方案内容不满足招标需求或未提供的不得分。 | 3 | 主观分 |  |
| 12 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 | 20 | / | / |

备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内

容）提供评标标准相应的商务技术资料。

- 一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 二、评标标准

2.评标标准：见评标办法前附表。

- 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分  拟签订的合同文本

合同编号：

甲方：

乙方：

根据     年    月    日   （项目名称）     （招标编号：           ）招标结果和招标文件要求，并依照《民法典》及其他等有关法律、行政法规的规定，同时在平等、公平、诚实和信用的原则下，经双方协商一致，订立本合同。

一、合同的组成

双方的各种协议、中标通知书、招标文件、投标文件、技术澄清及询标答复的所有内容是构成合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力，当文件有相矛盾之处，以质量、技术要求高者为准，其他按时间为后者优先。

二、实施周期、地点：

1.接到甲方通知后      天内完成平台开发、软硬件集以及调试验收合格交付甲方使用。

2.交货地点：甲方指定地点。

三、付款方式

1.合同生效后7个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的70%作为预付款。（乙方为大型企业，或签订合同时乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，按双方协商确定。）

2.平台建设、安装调试、系统集成完成后，并将技术资料交付甲方，甲方验收合格后支付至合同总额的100%；

3.甲方在向乙方支付货款前，乙方应向甲方提供同等数额的正规发票，否则甲方有权拒绝支付货款。上述款项支付时，应即时扣除同一时段内发生的各项应扣款项，如代付费用、违约处罚等。

四、质量要求

1、乙方保证质量管理和质量保证体系，对安装、调试、检验等各个环节进行严格的质量和质量控制，达到现行国家和行业规定的技术标准，并满足甲方业务需求。设备到达交货地时内外包装完好无损。

2、质保期（即免费保修期）：

3、乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方（使用方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

4、在质保期内，乙方应对货物出现的质量问题负责处理解决并承担一切费用。

五、服务承诺

1、产品质量保证期内发现系统平台质量问题，由乙方负责处理，实行系统补丁、升级，直至产品符合质量要求。乙方承担维护发生的一切费用和甲方的直接经济损失。

2、乙方在接到甲方通知后，应在   小时内派人赴现场处理系统质量问题。

3、售后服务：

六、责任

1、由于甲方保管不善或使用不当造成货物短缺、损坏，由甲方负责。但乙方保证及时给予补齐。

2、甲方按照合同约定及乙方工作进度支付价款，逾期支付货款的，向乙方每日偿付合同总价万分之五的违约金。乙方逾期交付工程的，应向甲方每日偿付合同总价千分之五的违约金。乙方逾期30天不能交付的，应向甲方支付合同总价百分之五的违约金，同时并不免除继续履行合同的义务。

3、伴随服务缺陷视作产品质量缺陷和逾期交货，乙方承担相应责任。

4、如乙方提供的合同不符合本合同的要求，甲方有权全部或部分拒收，并有权提出索赔。

5、在甲方提出终止部分合同的情况下，并不解除乙方按已交货部分货物应负的产品质量责任。

6.甲方为乙方实施提供必要的协调和配合。乙方全权负责现场的工具、材料、人身安全，并遵守甲方相关规章、制度，配合其他工程的实施进度和甲方要求，实施过程严格做好安全防范措施，如乙方实施人员在施工中违反操作规定造成人员伤亡事故或施工现场防范措施设置不明造成人员伤害事故，一切责任均由乙方负责。

七、争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成时，依法向甲方所在地的人民法院起诉。

八、其他约定事项

1、本合同一式   份，甲方   份，乙方   份，由甲、乙双方签字盖章后生效。

2、本合同未尽事宜，双方可以补充协议的形式加以补充。补充协议与本合同具有相同的法律效力。

3、未经过甲方书面同意，乙方不得转让其应履行的合同项下的义务，也不得将部分合同项下的义务分包给其他单位完成。

4、乙方不得参与可能与合同规定的与甲方的利益相冲突的任何活动。

| （甲方）（盖章） | （乙方）（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人（签字或盖章） | 法定代表人（签字或盖章）： |
| 通讯地址： | 通讯地址： |
| 开 户 行： | 开 户 行： |
| 帐 号： | 帐 号： |
| 电 话： | 电 话： |
| 日 期： 年 月 日 | 日 期： 年 月 日 |

- 第六部分  应提交的有关格式范例

资格文件部分

目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议（如有）……………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

二、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）]

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。。

四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

目录

（1）投标函……………………………………………………………………（页码）

（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明…（页码）

（3）分包意向协议……………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料…………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料…………………………………………（页码）

（6）投标标的清单……………………………………………………………（页码）

（7）商务技术偏离表…………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书………………………………………（页码）

一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

2.2商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有)；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：，手机：），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自年月日起至年月日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：，手机：），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自年月日起至年月日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面：反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、分包意向协议

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第页 |

注：按本格式和要求提供。

五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

六、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 备注 （如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

八、政府采购投标人廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及除本招标文件明示的代理服务费以外的中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

报价文件部分

目录

（1）开标一览表（报价表）…………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函…………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 费用组成名称 | 各项明细 | 数量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 投标报价 |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、中小企业声明函（如果有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]

附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_(采购人)_单位的_（项目名称）__项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：

地址：邮编：

被投诉人1：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关投标人：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）

我方(投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）项目【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）投标单位“XX专用章”（印模）

附件5：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额%以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到%，小微企业合同金额达到%。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件6：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将 XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商2名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额%以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到%，小微企业合同金额达到%。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

中小企业合同金额达到%，小微企业合同金额达到%  。                                           投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件7：中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加参加 （采购人）的 （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

信息系统HIS建设    属于   软件和信息技术服务业   行业；承接单位为           （企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为     万元 ，属于               （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

附件6：代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：0625-         ）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标结果公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称：          （盖章）

承诺方（投标人）法定地址：

联系电话：  联系传真：

承诺日期：年月日