武警嘉兴支队营房改造项目

竞争性磋商文件

招标编号：华耀-ZJHY-2019-24号

采购单位：中国人民武装警察部队嘉兴支队

代理机构：浙江华耀建设咨询有限公司

2019年7月

目    录

第一部分  采购公告	2

第二部分  磋商供应商须知	4

（一）磋商须知前附表	4

（二）总   则	6

（三）磋商文件说明	7

（四）磋商响应文件的编制	8

（五）磋商响应文件的递交	11

（六）磋商与评审	12

（七）授予合同	15

第三部分  合同主要协议条款	16

第四部分  磋商响应文件格式附件、附表	40

第六部分  评标办法	56

# 第一部分  采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等规定，经嘉兴市财政局JM-00029759_3-001号采购计划批准，浙江华耀建设咨询有限公司受中国人民武装警察部队嘉兴支队委托，就武警嘉兴支队营房改造项目进行竞争性磋商，欢迎国内合格供应商前来磋商。

一、项目编号: 华耀-ZJHY-2019-24号

二、采购组织类型：分散采购

三、采购方式：竞争性磋商

四、预算金额：274.9503万元

五、招标采购内容：设计施工图范围内武警嘉兴支队营房改造项目（详见图纸及工程量清单）。

六、磋商供应商的资格要求:

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

▲3、特定资质要求：

磋商供应商资质要求：具有建筑工程施工总承包叁级及以上（市外企业备案相关手续按嘉建（2015）1号文件规定执行）。

项目经理资质要求：具有建筑工程二级注册建造师及以上（含临时）（市外企业项目经理备案相关手续按嘉建（2015）1号文件规定执行）。

4、本项目不接受联合体投标。

5、本项目采用资格后审。

注：本采购项目，中标单位与采购单位签订的政府采购合同适用于嘉兴市政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅政府采购贷款流程：http：//www.jxzbtb.gov.cn/jxcms/jxztb/category/zcd/zcd_zxqyrzwj/list.html

七、报名及磋商文件的获取：

1、报名：本项目实行网上报名，不接受现场报名，现场报名将被拒绝。报名时请根据系统提示认真填写，因填写失误而造成的不能缴、退磋商保证金和磋商，由填写人自行负责。

报名网址：政府采购云平台http://login.zcy.gov.cn/login

说明：①已注册的磋商人：政府采购云平台http://login.zcy.gov.cn/login（“政采云用户”登录后进行报名）

②未注册的磋商人：可在浙江政府采购网完成供应商注册后再行报名，

注册地址：http://www.zjzfcg.gov.cn/”。

2、报名时间：2019年7月2日至磋商截止时间。

3、磋商文件获取（网上下载）：

“浙江政府采购网”：http://www.zjzfcg.gov.cn/（须完成正式供应商注册）（磋商文件以附件形式附于采购公告下，请自行下载）。

磋商文件工本费：人民币300元整，磋商文件工本费（现金）在递交磋商响应文件的同时缴纳。

八、磋商保证金：本项目不设磋商保证金。

九、磋商截止时间和地点：

磋商供应商应于2019年7月15日 14:30 时前将磋商响应文件密封送达到嘉兴市公共资源交易中心二楼开标室(嘉兴市广场路350号，市行政中心西侧)，详见当天开标室公告显示屏。逾期送达、不按要求提交或未密封的磋商响应文件将予以拒收。

十、开标时间及地点：

本次磋商将于2019年7月15日 14:30 时在嘉兴市公共资源交易中心二楼开标室(嘉兴市广场路350号，市行政中心西侧，详见当天开标室公告显示屏)开标，磋商供应商派授权代表持有效身份证明出席开标会议。

十一、招标公告发布于：浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn/new/)。

十二、业务咨询：

采购单位: 中国人民武装警察部队嘉兴支队

联系人：徐先生

代理机构：浙江华耀建设咨询有限公司

联系人:万先生                    联系电话：0573-82725567  82725267(传真)

政府采购行政监管及投诉受理部门：嘉兴市财政局

联系电话：0573-82838543

中国人民武装警察部队嘉兴支队

浙江华耀建设咨询有限公司

2019年7月

# 第二部分  磋商供应商须知

## （一）磋商须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 武警嘉兴支队营房改造项目 |
| 2 | 项目编号 | 华耀-ZJHY-2019-24号 |
| 3 | 资金来源 | 嘉兴市财政安排，本项目预算为人民币274.9503万元整。 |
| 4 | 最高限价 | 最高限价为274.9503万元，磋商供应商报价超过最高限价的为无效标。 |
| 5 | 采购人 | 采购单位名称：中国人民武装警察部队嘉兴支队 联系人：徐先生 |
| 6 | 采购代理机构 | 代理机构名称：浙江华耀建设咨询有限公司 地点：嘉兴市中山西路299号兴业大厦521室 联系人：万先生 联系电话：0573-82725567 82725267（传真） |
| 7 | 采购内容 | 设计施工图范围内武警嘉兴支队营房改造项目（详见图纸及工程量清单）。 承包方式：包工包料 要求质量标准：合格 要求工期：180日历天 |
| 8 | 磋商供应商 资格要求 | 详见采购公告 |
| 9 | 是否接受 联合体投标 | 不接受 |
| 10 | 踏勘现场 | 不组织。本项目采购人不集中组织现场勘察，现场踏勘由磋商供应商自行安排。 |
| 11 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 12 | 报价货币 | 人民币 |
| 13 | 报价语言 | 中文 |
| 14 | 磋商响应文件份数 | 正本壹份，副本叁份（成交供应商在收到成交通知书后向采购人无偿提供需要的磋商响应文件） |
| 15 | 磋商响应文件 有效期 | 磋商响应文件截止时间起90日历天 |
| 16 | 签字或盖章要求 | 磋商响应文件中需签字或盖章的地方均加盖磋商供应商单位全称的公章，并经法定代表人或其授权代表盖章（或签字），否则作无效标处理。 |
| 17 | 密封、装订要求 | 磋商供应商应将磋商响应文件按规定包装密封，封口处应有磋商供应商公章及法定代表人或其授权代表盖章（或签字）。如磋商响应文件未密封，则不予受理。 |
| 18 | 磋商保证金 | 本项目不设磋商保证金 |
| 19 | 履约担保 | 履约担保金额:中标价的5% 缴纳方式：转账、网银、支票，收到中标通知书并在合同签订前。 |
| 20 | 文件发售时间及获取方式 | 详见公告 |
| 21 | 磋商截止时间 及地点 | 磋商供应商应于2019年 7月15日 14:30 时前将磋商响应文件密封送交到嘉兴市公共资源交易中心二楼开标室(嘉兴市广场路350号，市行政中心西侧) ，详见开标室公告显示屏。 |
| 22 | 磋商开始时间 及磋商地点 | 2019年7月15日 14:30 时在嘉兴市公共资源交易中心二楼开标室(嘉兴市广场路350号，市行政中心西侧)，详见当天开标室公告显示屏。 |
| 23 | 磋商程序 | （1）宣布竞争性磋商纪律； （2）公布在磋商截止时间前递交磋商响应文件的磋商供应商名称，并点名确认磋商供应商是否派人到场； （3）宣布与会人员姓名； （4）介绍竞争性磋商步骤； （5）密封情况检查：由监督人员或磋商供应商推选的代表检查磋商响应文件密封情况； （6）磋商小组审阅磋商响应文件； （7）磋商小组可根据需要分别与各供应商磋商并确定最终方案； （8）供应商按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件； （9）磋商小组要求所有实质性响应供应商进行最后报价； （10）由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分； （11）磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商。 |
| 24 | 磋商小组的组建 | 本次采购依法组建磋商小组，由4名专家和采购人代表1名组成。 |
| 25 | 合同管理 | 1.成交供应商与采购人签订合同后，三个工作日内将合同原件交给浙江华耀建设咨询有限公司备案。 2.采购人在合同签订后七个工作日内要及时向财政监督管理部门申请备案。 |
| 26 | 解释权 | 本招标文件未明确之处，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标磋商管理办法》、《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》等规定办理。 本招标文件的解释权属于中国人民武装警察部队嘉兴支队和浙江华耀建设咨询有限公司。 |

## （二）总   则

1. 说明

1.1 本次竞争性磋商工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、浙江省及项目所在地的有关政府采购规定，结合本项目的实际，组织和实施。

1.2 资金来源：嘉兴市财政安排。

2. 定义及解释

2.1 采购人：中国人民武装警察部队嘉兴支队；

2.2 采购代理机构：浙江华耀建设咨询有限公司；

2.3 磋商供应商：磋商供应商是响应采购、参加磋商竞争的依法成立的供应商；

2.4 成交供应商：系指在本次竞争性磋商中成交的磋商供应商；

2.5“服务”系指竞争性磋商文件规定投标人须承担的施工、保修、技术指导以及其他的义务。

2.6 磋商小组：磋商小组是依《政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》组建的专门负责采购评审工作的临时性机构；

2.7 日期：指公历日；

2.8 合同：指由采购所产生的合同或合约文件。

2.9 “书面形式”是指任何手写的、打印的或印刷的文件，包括电报和传真发送。

2.10“▲”系指实质性要求条款，不满足实行性要求条款的投标文件无效。

3. 合格的磋商供应商

3.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

3.2未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.3磋商供应商资质要求：具有建筑工程施工总承包叁级及以上（市外企业备案相关手续按嘉建（2015）1号文件规定执行）。

项目经理资质要求：具有建筑工程二级注册建造师及以上（含临时）（市外企业项目经理备案相关手续按嘉建（2015）1号文件规定执行）。

3.4 本项目不接受联合体投标。

4. 保密与披露事项

4.1磋商供应商不得串通，以不正当的手段妨碍排挤其他磋商供应商，扰乱市场，破坏公平竞争原则。

4.2磋商供应商自下载磋商文件之日起，须承诺承担本竞争性磋商项目下保密义务，不得将因本次竞争性磋商获得的信息向第三方外传。

4.3 采购代理机构有权将磋商供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

4.4 采购代理机构有权在认为适当时，或在任何第三者提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求成交供应商同意而披露关于已订立合约的资料、成交供应商的名称及地址、成交服务的有关信息以及合约条款等。

5. 磋商费用

磋商供应商应承担所有与编写和提交磋商响应文件有关的费用，不论磋商的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6. 现场踏勘：自行踏勘。

7. 磋商委托

如磋商供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。授权委托书需具备以下几项条件：a.加盖单位公章；b.法定代表人签字或印章；c.本人身份证件复印件。

## （三）磋商文件说明

8. 磋商文件构成

8.1 磋商文件是用以阐明所需采购内容，以及竞争性磋商、磋商程度和相应的合同条款。“磋商文件”由下述部分组成：

第一部分  采购公告

第二部分  磋商供应商须知

第三部分  合同主要协议条款

第四部分  磋商响应文件格式

第五部分  评标办法

第六部分  补充通知及答疑（若有）

第七部分  工程量清单、图纸（另附）

8.2 本磋商文件要求磋商供应商作出实质性响应的有关技术和商务条款，将在该条款前以“▲” 醒目标识。

9. 磋商文件的澄清

9.1 磋商供应商应认真阅读本磋商文件，发现其中有误或有不合理要求的，可要求采购单位澄清。采购单位对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，应当在磋商文件要求提交磋商响应文件截止五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，磋商供应商应自行在网站查看。

9.2 磋商文件澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。当磋商文件与澄清或者修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.3 对磋商文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充磋商文件。

## （四）磋商响应文件的编制

10.磋商响应文件的说明

10.1 磋商响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有法定代表人或其同一授权代表盖章（或签字）。

10.2 供应商必须按磋商文件的要求提供相关资料，包括采用的计量单位，并保证磋商响应文件的正确性和真实性，否则磋商小组将作出不利于其投标的评定。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。不按磋商文件的要求提供的磋商响应文件可能导致无效。

11. 磋商响应文件的组成

11.1磋商供应商编写的磋商响应文件应包括资信技术文件、商务报价文件：

资信技术文件： 磋商声明书、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书、法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证、项目经理建造师注册证书、B类证书等证书复印件和工程概况、施工部署及现场施工组织管理机构、施工总进度计划及保证措施、劳动力配备计划、主要分部分项施工方法及技术措施、质量安全文明措施等内容，资信技术文件应装订成册并装袋密封，袋上标明资信技术文件，复印件需加盖单位公章。

商务报价文件： 磋商函、工程量清单报价表、全国注册造价工程师资格证书或全国建设工程造价员资格证书（建筑专业和安装专业）等内容，商务报价文件应装订成册并装袋密封，袋上标明商务报价文件，复印件需加盖单位公章。投标人必须把全套商务表格及造价源文件制作成电子文本(一份)，电子文本与商务报价文件一起密封。

12.磋商响应格式填写说明

12.1磋商供应商应在认真阅读磋商文件所有内容的基础上，按照磋商文件的要求编制完整的磋商响应文件。磋商响应文件应按照磋商文件中规定的统一格式填写，严格按照规定的要求装订成册并编制目录，混乱的编排导致磋商响应文件被误读或采购人查找不到有效文件是磋商供应商的风险。磋商文件未规定的格式由磋商供应商自拟。

12.2 磋商供应商必须保证磋商响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。提供虚假证明的磋商供应商将被取消政府采购供应商资格，并在政府采购宣传媒体上予以公告。

13. 磋商有效期

13.1 ▲提交磋商响应文件截止日起90日历天，磋商响应文件应保持有效。磋商有效期比规定期限短的将被视为非响应磋商而予以否决。

13.2 特殊情况下，采购人可于磋商有效期满之前要求磋商供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。磋商供应商可拒绝前述要求而其磋商保证金不被没收。对于同意该要求的磋商供应商，既不要求也不允许其修改最终磋商响应文件，但将要求其相应延长磋商保证金的有效期，有关退还和没收磋商保证金的规定在的，以磋商有效期的延长期内继续有效。

14. 磋商报价

14.1投标报价应是磋商文件所确定的采购范围内全部工作内容的价格表现。其应包括施工设备、劳务、管理、材料、施工、缺陷修复、利润、税金及政策性文件规定等各项应有费用。

14.2磋商供应商在工程量清单报价中所列的单价，以及投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的直接费、间接费、开标28天前政策性文件规定费用、达到技术规范所需用费用、风险费等所有税费{包括劳务、材料、机械、质检（自检及监理工程师按抽检频率、消防检测、认为需要的抽检所需的一切检查）、缺陷修复、管理、保险（工程险除外）、清理费和缺陷维护等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险}。

工程量清单中只描述了分项工程计量范围内完成本分项工程应有的主要工作内容（当清单说明或描述与图纸有不一致时，以清单说明或描述为准；清单未说明或未描述时，以图纸说明为准），但磋商供应商填报的综合单价应是包含了分项工程计量范围内的所有工作内容的价格，无论工程量清单或图纸有无明确列项或表示，只要是为完成该分项工程所需要做的工作和为了满足该分项工程的完整性所需要做的工作，均视为该分项工程所包含的内容。磋商供应商在填写工程量清单的每一项的综合单价和合价时应结合磋商文件的施工合同、技术规范、设计施工图纸和现场勘察情况进行报价。

14.3本磋商工程编制报价采用固定综合单价方式进行编制。磋商供应商所填写的综合单价在合同实施期间不因市场因素而变动，磋商供应商在计算报价时可考虑一定的风险系数（由磋商供应商自行考虑）。

（1）本磋商工程报价采用综合单价法报价：各磋商供应商根据企业自身实力，根据磋商文件相关说明、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）及省市其它有关的计价规定和勘误自行报价。

本项目为房屋建筑及构筑物工程，施工工程取费采用一般计税法。

税金不得作为竞争性费用，按9%计取。

本项目规费根据《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《关于转发省住建厅、省发改委、省财政厅<关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知>的通知》（嘉建办[2019]34号文）执行。

安全文明施工基本费为必须计取的措施项目，按市区工程计取，费用根据《浙江省建设工程计价规则》（2018版）等规定计取，并不得低于规定取费费率的下限值，房屋建筑与装饰部分安全文明施工基本费费率下限值为8.57%，通用安装部分安全文明施工基本费费率下限值为6.39%。

人工工日单价参照2018版定额人工单价及嘉兴造价管理近期期刊，材料费参照近期《嘉兴造价管理》、《浙江造价信息》并结合市场行情自行报价。人工费、材料费、机械费结算时单价均不作调整。

每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商供应商未填单价或合价的工程项目，在实施后，采购人将不予以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。

（2）磋商供应商应根据投标须知、工程量清单、施工图纸、磋商补充文件（答疑）、技术规范、合同条款及浙江省2018版计价依据自行确定并计算施工组织措施费和施工技术措施费（工程量清单中列明的技术措施项目必须报价，不可漏项，磋商供应商可根据本单位施工方案自行扩展技术措施项目计入此次报价，无技术方案而扩展的技术措施项目报价，视为擅自调整工程量清单，按商务报价评审未通过处理）。施工技术措施费一次性包干，结算时不随工程量的调整而调整。磋商供应商应自行考虑各种风险因素。

（3）投标时磋商供应商不得擅自调整工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征描述、计量单位、工程数量，否则按不响应招标文件处理。竣工结算时，结算工程量根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、竣工资料（包括图纸、变更联系单、采购人认可的签证单、补充性文件）等按实结算。

（4）采购人提供本工程施工现场电源、水源接驳点，所需水、电线路和计量表由磋商供应商完成，相关费用由磋商供应商根据市场行情及自身情况自行确定计入报价，水费、电费由磋商供应商承担。磋商供应商尚需考虑因施工现场停电停水或用电不足因素而投入的自配设备及由此增加的相关费用，以上所需费用计入投标报价中。

（5）磋商供应商提供的本工程所用的所有材料，进场前必须报采购人、监理审批，未经批准的材料不得进场施工，否则一切损失由磋商供应商负责。

（6）磋商供应商投标时应仔细踏勘施工现场及周边并充分考虑在施工时对原有管线、构筑物、树木等的调查、保护等措施，施工周边为文物保护建筑应做好保护措施，所发生的费用综合考虑计入报价内，由于措施不力造成的损坏，由磋商供应商承担全部责任。

（7）磋商供应商在投标前应到现场踏勘，以充分了解工地位置、现场情况、道路情况、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响报价的情况，并在其报价中充分考虑，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

（8）磋商供应商在施工过程中及施工结束后均应注意施工场地的保洁，满足环卫要求，拆除的建筑垃圾、废弃物等由磋商供应商自行处置，堆放场地由磋商供应商自行考虑，所需费用由磋商供应商自行考虑在报价内。若发现违法堆放现象，一切后果由磋商供应商承担。

（9）施工现场应做好相关警示标志和指示标牌及其他安全文明维护等措施，在报价时综合考虑计入报价内，结算时不另行增加相关费用。

（10）因本工程在市区内，人员和车辆的出入必须符合市区的管理规定，并按要求做到文明施工、安全施工，做好安全防范措施等,确保周边行人及施工人员安全，施工车辆必须按南湖区城市管理局和交警队的规定办理通行证等相关手续，在规定时间规定线路内通行，由此产生的费用在投标报价时综合考虑，计入报价，结算时不另增加费用。

（11）结算时，新增项目项目组价时管理费、利润费率按投标报价时各项目管理费、利润费率中下限费率计取。

（12）磋商供应商在填报价格及费用时应充分考虑国家现行技术标准、规范和施工图纸要求。

（13）本工程所用的材料与设备由磋商供应商负责采购，其质量必须符合设计和施工规范及国家标准要求，材料设备的型号、规格、颜色、款式须经采购人确认后方可进场，否则一切损失由磋商供应商负责。所有采购的材料、辅材须满足现行环保要求。

（14）本工程中设备、材料如采购人提供推荐品牌的，磋商供应商在投标报价时可无需明确所选品牌。磋商供应商中标后在采购人推荐的品牌范围内确定所选品牌并上报采购人，经采购人同意后进行采购，结算价格按投标单价不作调整，上述风险因素由磋商供应商在投标报价时综合考虑。

（15）最后的磋商报价低于首次报价，除磋商内容发生实质性变更，其各项报价需另行明确以外，各项报价均按同比例下调。

15. 磋商响应文件的签署和份数

15.1 磋商供应商应按本磋商文件规定的要求编制、装订磋商响应文件并标注页码，磋商响应文件内容不完整、编排混乱导致磋商响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是磋商供应商的责任。

15.2 磋商供应商应按资信技术文件、商务报价文件的顺序分别装订成册，▲商务报价文件单独装订成册，正本各 1份，副本各 3 份。磋商响应文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。未装订的磋商响应文件将被拒绝。

15.3 磋商响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，磋商响应文件正本除本《磋商供应商须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可为正本的复印件。

15.4 磋商响应文件须由磋商供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，磋商供应商应写全称。

15.5 磋商响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或法定代表人的授权委托人签字或盖章。磋商文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由磋商供应商负责。

16. 磋商保证金

本项目不设磋商保证金。

## （五）磋商响应文件的递交

17. 磋商响应文件的密封和标记

17.1 ▲磋商响应文件应包装密封，封口处应有磋商供应商公章及法定代表人或其授权代表盖章（或签字）。▲如磋商响应文件未按要求密封的，将不予受理。

17.2 磋商响应文件封皮上写明磋商项目名称、编号、响应文件名称（资信技术文件或商务报价文件）、磋商供应商名称、地址，并注明“开标时启封”字样。

18. 磋商截止时间

18.1 本次采购的磋商开始时间及磋商响应文件递交截止时间：见本磋商文件前附表。采购代理机构收到磋商响应文件的时间不得迟于规定的截止时间。

18.2 在推迟了磋商截止时间的情况下，采购代理机构、采购人和磋商供应商受制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

19. 磋商响应文件有下列情形之一的，采购代理机构不予受理：

19.1 磋商响应文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

19.2 磋商响应文件未按磋商文件要求密封、签署、盖章的。

## （六）磋商与评审

20. 磋商

20.1  磋商时间和地点：见本磋商文件“采购公告”。

20.2  采购代理机构组织和主持磋商会议，磋商供应商法定代表人或其授权代表应准时参加磋商会议并签名报到以证明其出席，如未按时签到的，磋商响应文件将被拒绝。

20.3 相关人员查验磋商响应文件的密封情况，确认无误后拆封各磋商响应文件包封，清点磋商响应文件正本、副本数量，磋商供应商的第一次报价不公开。

21. 磋商小组

本次采购依法组建磋商小组，小组成员由4名专家和采购人代表1名组成。

22. 磋商工作程序

22.1 磋商小组审核磋商响应文件。

（1）磋商小组按技术、商务逐项审核磋商响应文件。

（2）依据竞争性磋商文件的规定，从磋商响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定供应商是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

22.2 磋商顺序和方法

(1) 磋商的顺序，按供应商签到的顺序进行。

(2) 开展磋商：磋商小组可根据需要对供应商进行磋商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，逐家磋商一次为一个轮次，磋商轮次为一轮。磋商的内容可能涉及项目需求、施工组织方案、工期、质量目标、价格、后续服务、付款方式等。供应商所作的重要答复均应补充以书面形式，并经法定代表人或授权代表签署，作为响应文件的一部分，对供应商有约束力。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

(3) 为了更好地实现采购目标，磋商小组可以修改竞争性磋商文件，对采购需求、合同草案作出实质性变动，并以书面形式通知所有参加磋商的供应商。供应商收到修改磋商文件的通知后，可以决定是否继续参加磋商活动，如果供应商决定不继续参加磋商，保证金无息退还。

(4) 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

22.3 磋商小组汇总并讨论审核情况，确定供应商是否继续进行磋商。

22.4 磋商小组在磋商结束后，要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间（在接到通知后15分钟内）内提交最后报价，并公开宣读最后报价，由磋商小组对最后报价的合理性进行审核。超过规定时间提交的报价作无效处理。

22.5 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人应当退还退出磋商的供应商的保证金。

22.6 磋商过程中并非每个磋商供应商都将被询标。

23. 评审

23.1 在磋商时下列情况按照无效报价处理：

（1）不具备磋商文件中规定资格要求的；

（2）未按规定提供磋商保证金的；

（3）磋商响应文件中需签字或盖章的地方未加盖磋商供应商单位全称的公章，或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章；

（4）投标有效期、工期、质量目标、主要技术方案、安全目标等条款不能满足招标文件要求的；

（5）响应文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（6）采用工程量清单招标的项目，工程量报价清单未盖投标单位编制人员相应专业资格章[注册造价工程师（或建筑专业和安装专业造价员）]；委托造价咨询机构编制投标报价的未提供委托编制协议、或未加盖编制人员相应专业资格章、或未加盖造价咨询成果章的；同一个编制人员为二个及以上同一项目的投标人提供工程量清单报价编制服务的；受托的编制人员所在单位同时接受同一项目另一投标人委托的；（若造价员有效期已到，仍视为有效。）

（7）磋商报价存在明显算术错误，按以下原则对磋商报价进行修正，修正的价格经磋商供应商书面确认后具有约束力。磋商供应商不接受修正价格的，其投标作废标处理。

①响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

②总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

③当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

④当各子目的合价累积不等于总价时，应以各子目合价累积计数为准，修正总价；

⑤在采购人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中；

⑥在采购人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，则从磋商报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中超过报价范围的部分报价；

⑦修正后的最终磋商报价若超过最高限价（如有），磋商供应商的响应文件作废标处理。

（8）报价超过最高限价的；

（9）未采用人民币报价或者未按照磋商文件标明的币种报价的；

（10）磋商报价具有选择性，或者开标价格与响应文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（11）采购人在工程量清单中提供材料、设备的暂估价的，或设置暂列金额项目，响应文件中暂估价和暂列金额报价与磋商文件及答疑等补充文件的规定不一致的；

（12）未按照工程量清单报价表的要求填报单价和总价的；

（13）工程项目总价表中合计金额与投标总价不一致，且未注明原因的；

（14）采用工程量清单招标项目，响应文件工程量清单与采购人提供的清单（包括答疑等补充文件）的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量不一致的；

（15）响应报价中未按规定计取税金、安全文明施工费、规费的；

（16）磋商小组认为磋商响应文件未实质性响应磋商文件要求的；

（17）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

23.2 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

23.3 磋商小组将根据各磋商供应商提交的磋商响应文件，按规定的评标办法，按综合得分由高到低确定1个预选成交供应商，其余有效供应商按综合得分由高到低顺序依次为备选成交供应商，并出具磋商评审报告。

24. 成交供应商的确定

24.1采购代理机构按磋商小组的评审结果，确定第一成交预选供应商为成交供应商，当第一成交预选供应商因故不能成交时，可以确定第二成交预选供应商为成交供应商。

24.2采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标结果交采购人确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公告。

24.3采购人应在收到后5个工作日内对评标结果进行确认。

25. 评标过程保密

磋商之后，直到授予磋商供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料以及授标意向等，均不得向磋商供应商或其他无关的人员透露。

26. 否决任何或所有磋商的权利

26.1 磋商小组经评审，认为所有磋商响应文件都不符合磋商文件要求的，可以否决所有磋商。

26.2 如果成交预选供应商不能按照磋商文件要求及其磋商响应文件的承诺签订合同或其磋商响应文件与事实不符，影响采购的公平公开及合同的实施，采购人有权在授予合同前任何时候依照法定程序将合同授予成交备选供应商。如果成交备选供应商仍无法签订合同，采购人将依法不接受或拒绝任何磋商，并宣布采购无效，对受影响的磋商供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的磋商供应商解释采取这一行动的理由。

27. 质疑与投诉

27.1磋商供应商认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。磋商供应商对采购组织单位的质疑答复不满意或者采购组织单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

27.2对采购公告信息（含供应商资格条件）或网上下载的磋商文件提出质疑的，质疑期限自采购公告或磋商文件发布之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出，否则，被质疑人可不予接受。

27.3 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述磋商文件和成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

## （七）授予合同

28. 成交通知

在磋商有效期期满之前，采购代理机构将用书面形式向获接受的成交供应商发出书面的《成交通知书》。《成交通知书》将是合同的一个组成部分。

29. 签订合同

29.1 成交供应商按《成交通知书》指定的时间、地点与采购人直接签订合同。

29.2磋商文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。成交供应商自发出成交通知书后30天内与采购人签订合同。

39.3成交供应商不遵守磋商文件或响应文件的要约、承诺，擅自修改报价或在发出成交通知书30天内，借故拖延、拒签合同者，采购人有权取消该单位的成交权，另选其它供应商成交。

# 第三部分  合同主要协议条款

合同条件采用建设工程施工合同示范文本(GF—2017—0201)的《合同条件》。

合同协议条款将由招标单位（发包人、甲方）与中标单位（承包人、乙方)结合本工程具体情况协商后签订。以下为招标单位提出合同主要条款，投标单位在投标文件中进行承诺。

《建设工程施工合同》

### 1.第一部分 合同协议书

发包人（全称）：中国人民武装警察部队嘉兴支队

承包人（全称）：              

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就武警嘉兴支队营房改造项目及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：武警嘉兴支队营房改造项目

2.工程地点：嘉兴市南湖区吉安路159号及218号武警嘉兴支队营区内

3.工程立项批准文号： 嘉发改〔2019〕100号

4.资金来源： 嘉兴市财政安排。

5.工程规模： 整体营区用房外墙渗水维修及新刷真石漆约3900平方米，屋顶渗水维修约1800平方米，营房主楼结构补强及维修，改造部分办公室、餐厅、班排宿舍，新建及提升屋面晾衣场约300平方米等。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围： 设计施工图范围内武警嘉兴支队营房改造项目（详见图纸及工程量清单）。

#### 二、合同工期

计划开工日期：        年    月    日。

计划竣工日期：        年    月    日。

工期总日历天数：    日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格      标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：单价合同   。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：              。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

#### 十、签订地点

本合同在      嘉兴市    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自   发承包双方签字盖章  生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式    份（正本贰份、副本  份），均具有同等法律效力，发包人执   份（正本壹份、副本  份），承包人执   份（正本 份、副本  份）。

发包人：  (公章)                    承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：          法定代表人或其委托代理人：

（签字）                           （签字）

组织机构代码：                      组织机构代码：            

地  址：                            地  址：        

邮政编码：                          邮政编码：    

法定代表人：                        法定代表人：              

委托代理人：                        委托代理人：              

电  话：                            电  话：      

传  真：                            传  真：      

电子信箱：                          电子信箱：    

开户银行：                          开户银行：    

账  号：                            账  号：      

### 2.第二部分 通用合同条款

同建设工程施工合同（示范文本）（GF—2017—0201）。

### 3.第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：磋商文件、其补充文件及其他文件等、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                    ；

资质类别和等级：                   ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                           ；

资质类别和等级：                               ；

联系电话：                             ；

电子信箱：                     ；

通信地址：                                       。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：    / 。

1.1.3.9 永久占地包括：   本工程设计范围内           。

1.1.3.10 临时占地包括：如需，由承包人自行向相关部门（单位）报批或借地，费用由承包人自行承担。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013版） 。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：采用现行有效的适用于本工程的施工和验收标准、规范，包括《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017），若不同标准和规范之间要求不一致的，以较高标准为优先 。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  /  ；

发包人提供国外标准、规范的份数：  /  ；

发包人提供国外标准、规范的名称：  /  。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按磋商文件和图纸要求。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）成交通知书；（3）投标函及其附录；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）已标价工程量清单；（8）图纸；（9）其他合同文件（磋商文件、响应文件等）。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：签订施工合同后；

发包人向承包人提供图纸的数量：提供全套施工图资料6套（包括今后需要绘制竣工图的3套）；施工过程中承包人要求增加图纸的，发包人应尽可能提供或在承包人支付图纸复制工本费后提供承包人要求增加的图纸。使用标准图的，标准图由承包人负责提供，产生的费用由承包人承担。

发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工图。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：  修正后的施工组织设计等 ；

承包人提供的文件的期限为：      开工日期前7天         ；

承包人提供的文件的数量为：         4份                ；

承包人提供的文件的形式为：  纸质文件3份，电子文件1份 ；

发包人审批承包人文件的期限：  收到文件后7天内         。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：      施工现场        ；

发包人指定的接收人为： 现场双方协商确定       。

承包人接收文件的地点：            施工现场        ；

承包人指定的接收人为：    现场双方协商确定    。

监理人接收文件的地点：           施工现场         ；

监理人指定的接收人为：    现场双方协商确定      。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按通用条款  。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：本项目范围内  。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： /  。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人   。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：   施工期间     。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：   发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：  /  。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人自行承担  。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：     /   。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：     /     。

#### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：       ；

职    务：     ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：     。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人行使工程现场管理和协调，处理合同履行过程中的签证、付款等事宜。

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期7天前。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：施工现场已具备开工条件，有关进场准备的工作，由承包人根据本工程施工要求在开工前做好此项工程，费用已含在合同价中。

（2）将施工所需的水、电线路接至施工现场的时间、地点和供应要求：施工现场用水、用电接驳点由发包人指定，所需水、电线路和计量表由承包人完成，发包方做好配合及协调工作，相关费用已包含在合同价内。承包人已考虑因施工现场停电停水或用电不足因素而投入的自配设备及由此增加的相关费用。

（3）施工现场与公共道路的通道开通时间和要求：场外临时道路由承包人自费解决，费用已计入合同价。

（4）工程管线资料的提供时间：开工前由承包人自行对各相关的管线进行调查、摸底，承包人根据自行协调的内容对相关管线进行核实和保护,相应费用已计入合同价内。如施工期间管线有损坏,承包人承担由此产生的一切费用。

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：按规定由发包人办理的各类证件，发包人应在某项工作需要此类证件时办理完毕，承包人需把有关情况及时提前告知发包人。需要承包人提供办理证件相关资料的，承包人必须在合同签订后5个工作日内提交。

（6）图纸会审和设计交底时间：根据需要由双方协商确定时间。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： /   。

发包人是否提供支付担保： /     。

发包人提供支付担保的形式：  /   。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：符合《建设工程文件归档整理规范》(GB_T50328-2014)及其他规范要求，满足嘉兴市档案馆的档案装订要求，并承担全部费用。

承包人需要提交的竣工资料套数：  纸质4套（均要求为原件），电子文档1套  。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  自行承担  。

承包人提交的竣工资料移交时间：   竣工后15天内 。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式、电子文档（要求为非加密的PDF格式和TIFF格式各一份，图纸需为可编辑的AutoCAD格式）。

（10）承包人应履行的其他义务：

1、每月25日前提供施工进度计划和相应的工程量报表。除每月提供外，如果监理或发包人要求临时提供某些报表和资料，承包人应无条件按监理和发包人要求提供此类报表和资料。

2、承包人按当地建筑工地文明施工管理相关规定执行并承担施工安全保卫工作及夜间施工照明。

3、遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫和施工噪音等管理规定。所有手续的费用由承包人承担。承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应经发包人批准。按监理要求严格管理及环保要求实施施工管理并承担相关费用，发包人给予配合。

4、在整个工程竣工验收并移交给发包人之前，承包人应按规定自行保护好承包范围内的已完工程的任何一部份或整体。此类费用由承包人承担。

5、对已知的施工现场及周围相关管线、建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护由承包人负责保护，并承担相应费用。

6、施工期间承包人应按规定做好施工场地清洁卫生工作。竣工后剩余的任何材料和物品除属于发包人的外，承包人均应迅速撤除。竣工验收，工程移交之前，承包人仍须承担成品保护、保洁、安全等工作，此类费用由承包人承担。

7、确保安全生产，文明施工，派驻现场的主要施工管理人员必须与响应文件相同。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人负责履行合同   。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理必须按照发包人要求进行考核，每月到施工现场的时间不少于20天，如每月少于20天的按每人每天500元罚款，并在下次支付工程款时扣除；如每月少于10天的除按前述扣罚外，发包人有权认为项目经理不称职，可以要求更换项目经理。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：支付每人每次500元违约金，且发包人有权要求更换项目经理。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目经理除不可抗力和发包人（或上级行政管理部门）认为管理能力差要求更换的，一律不得更换；每换一人扣5000元，拟更换的项目经理须符合磋商文件要求并具备相同的资格。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权要求终止合同并要求承包人赔偿相关损失。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：按通用条款。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求终止合同并要求承包人赔偿相关损失。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用条款。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：支付每人每次3000元违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：支付每人每次300元违约金。施工员、质量员、安全员、材料员、资料员必须按照发包人要求进行考核，每月在本工地上班时间不足25天，以违约论，按每人每天300元支付违约金，并在下次支付工程款时扣除。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本合同工程所有内容均不得分包。

主体结构、关键性工作的范围：    /   。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：   /   。

其他关于分包的约定：   /   。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：     /    。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 按通用条款 。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：   提供   。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人在签订合同前交纳合同签约价5%的履约保证金，采用转账、网银、支票的形式。履约保证金的退回时间：在竣工验收合格后28天内扣除违约罚款后无息退还。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：   按监理合同   。

关于监理人的监理权限：监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。关于工程价款变更的签署必须经业主最后确认。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：按监理合同  。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：按监理合同   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   按监理合同。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）   因法律变化引起的工期调整             ；

（2）   工程进度款的支付及预付款的扣回       ；

（3）             /                          。

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：    /     。

关于工程奖项的约定：    /     。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用条款   。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：安全生产无事故。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：  按通用条款   。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  按通用条款      。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

在实施和完成本合同工程及其工程保修的整个过程中，承包方应遵守国家和浙江省、嘉兴市等有关安全文明施工的有关规定。如果由于承包人未能对安全文明生产采取必要的措施而导致发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼及其他一切责任，由承包人负责。

承包人应当为施工现场从事施工作业和管理的人员，在施工活动过程中发生的人身意外伤亡事故提供保障，办理建筑意外伤害保险、支付保险费。

承包人在实施施工和保修期间的任何时候，对本工程周围环境都应采取必要的保护措施，不得随意排放污水和有害物，也不得破坏已建或在建工程的任何部分。

承包人的机械设备必须符合国家有关标准，性能良好，应配备专业的操作人员并具有上岗证书，施工车辆应经过公安交通部门检测合格，证照齐全。

承包人在工程开工前应办理好工程的相关手续，并经验收后才能进行开工建设，同时承包人必积极配合相关部门及发包人做好安全施工的检查工作，并在施工中，积极对职工开展安全教育培训，提高职工的安全意识，并应不定期地做好施工机械、车辆、电力线路、生活生产设施的检查，提高安全性能。

承包人应该做好外来人员到现场的安全管理，承包人应做好各类危险指示牌，指示牌需清晰可辩，如外来人员在施工现场出现事故，是由于承包人责任的，承包人应承担该项赔偿费用和责任。

安全、文明施工费由承包人承担。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：  与进度款同期同比例支付   。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款  。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  开工日期前7天  。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：  7天内  。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 3天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工日期前7天  。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：    /    。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款   。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按通用条款 。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：     /     。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人每逾期竣工一天，应向发包人支付签约合同价1‰的违约金。延期15天以上的除扣罚违约金外，如果承包人无法采取获得发包人认可的措施，发包人有理由视承包人无能力履行合同，发包人可以在发出书面通知14天后，与承包人终止合同，并要求承包人向发包人支付本合同价10%的罚金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：签约合同价的5%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：   /        。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）   5级以上的地震                              ；

（2）   日降雨量大于100mm以上持续三天的暴雨或非季节性的暴雪       ；

（3）   风速达到10级以上的强台风                   。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：      /       。

#### 8. 材料与设备

8.2.承包人采购材料与工程设备

（1）本工程所需材料均由承包人负责采购供应。承包人采购的材料必须保证质量并符合国家有关标准，且同类材料及成品、半成品和设备原则上采用同一厂家品牌。

（2）承包人采购的成品、半成品、材料、设备在采购前均需征得发包人同意或双方共同采购。否则，发包人有权要求承包人更换或采取其它补救措施。对国家有强制性认证要求的设备与材料，必须具有强制性认证标志。

（3）采购的材料到货后，要求附有产品合格证、质保单及有关检测报告，并经发包人指定的代表进行验收，按规定需送检测试的，必须测试合格后方可使用，检测所需费用，由承包人承担。否则发包人和监理单位有权制止。

（4）使用不合格材料和不允许使用的材料，所产生的后果由承包人承担全部责任。

（5）进场的材料、设备未经发包人签署出场证书，不得运出场外。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  按通用条款  。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按监理人或发包人要求。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人自行承担。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按监理人或发包人要求。

施工现场需要配备的试验设备：按监理人或发包人要求。

施工现场需要具备的其他试验条件：按监理人或发包人要求。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：  按通用条款    。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：所有变更需经发包人签认      。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

（1）合同中已有清单项目的综合单价，按合同中已有清单项目的综合单价执行；

（2）合同中已有类似清单项目综合单价的，可以参照合同中类似项目的综合单价计算确定：

(a)某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同材料价格；

(b)清单项目某一特征或工程内容发生变化，不影响其他特征及工程内容的，其他特征组合标准不变，仅调整发生变化的组合子目价格；

（3）合同中没有类似清单项目综合单价的，由承包人根据合同中约定的组价原则或参考“计价依据”提出适当的综合单价，经发包人或监理人审定后执行；

组价原则：根据招标文件相关说明、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）等计价依据及定额标准和勘误计算；综合费率（含管理费、利润、风险费用）按投标文件同一口径执行；组价时，人工、材料、机械台班单价按照投标时人工、材料、机械台班单价的报价计算，无投标报价的材料价格，按照该材料实际使用期前80％《嘉兴造价管理》材料平均信息价计算，既无投标报价又无信息价的材料价格按发包人或发包人委托书的咨询单位签证价格；计算出该项费用后并换算到《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的计算规定，格式套用投标书格式。

（4）清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子目调整综合单价。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：  按通用条款   。

发包人审批承包人合理化建议的期限：  按通用条款   。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： / 。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》（本项目无）。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：  /     。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：  /     。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 否   。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  /  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：    /   ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：    /   。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / 时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / 时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 / 时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / 时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  /  时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：     /       。

（3）以上价格均按除税价计算。

（4）本工程中，机械费单价在合同期内不再调整。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式： 本工程采用单价合同 。

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：

（1）招标文件、答疑纪要（补充说明）、施工图纸规定范围内的工程及工作内容；

（2）合同执行期间，国家有关工程建设的政策变化；

（3）合同执行期间，工程造价管理部门公布的人工、材料、机械费价格变化；

（4）合同执行期间，投标人工、材料、机械费价格的市场变化；

（5）合同执行期间，施工临时停电、停水造成的停工；

（6）合同执行期间内可能发生的其他费用，包括市政、市容、环保、交通、治安等。

（7）承包人应该已查明的现场情况。包括：现场的地形地貌和特征（包括地表及地下水、地下管线等情况）、水文和气候条件、进入现场的手段和需要的食宿供应条件等。

风险费用的计算方法：承包人在投标时已根据招标要求自行确定，已包含在合同价中。除合同中明确属可调范围，风险因素范围内的风险费用不在合同价外另行计列及调整。

风险范围以外合同价格的调整方法：

（1）分部分项工程量清单项目工程数量的调整：结算时工程量根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013版）、竣工资料（包括图纸、变更联系单、发包人认可的签证单、补充性文件）按实计算。

变更工程量综合单价的确定：按合同专用条款10.4.1“ 变更估价原则”执行。

（2）由设计变更引起的工程量清单项目工程数量的增减，原则上执行合同原有的单价：

凡合价金额占合同总价2%及以上的分部分项设计变更清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程数量15%及以上时，或合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%及以上时，其增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的相应单价可由承包人参照投标时的报价分析表对原单价重新组价，并按照合理的成本与利润构成的原则提出单价，经发包人审定后，作为结算的依据。其中“其增加部分工程量”指的是超过本项目工程数量115%（上述第一种情况）或125%（上述第二种情况）的工程量。

（3）本项目的施工技术措施费一次性包干，结算时不随工程量的调整而调整。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：     /

风险费用的计算方法：     /

风险范围以外合同价格的调整方法：     /

3、其他价格方式：  / 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： 合同价的10% 。

预付款支付期限： 合同签订后10日内支付 。

预付款扣回的方式：  不扣回，直接转为工程款 。

12.2.2 预付款担保

发包人提交预付款担保的期限：    /       。

预付款担保的形式为：      /       。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按磋商文件相关说明、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）等。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：  按形象进度计量  。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：   按通用条款    。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：     /        。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：   /        。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：   /        。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

（1）合同签订后10日支付合同价的10%作为预付款；

（2）完成合同价合格工程量的60%时，支付至合同价的40%（含预付款）；

（3）工程全部完工，且竣工验收合格后，支付至合同价的80%（含预付款），并按合同扣除违约金后无息退还履约保证金；

（4）工程结算审价完成后1个月内支付至工程审价款的97.5%；

（5）余款2.5%留作质量保证金，在保修期第2年满后一个月内付清，不计息。

（6）各类变更涉及工程款在结算审价后支付。

注：本项目2019年合计支付不超过200万元，

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：  按通用条款       。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：   按通用条款  。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：      /        。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /   。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：7个工作日  。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  发包人接到经监理人审批的承包人报告后15个工作日内    。

（2）发包人支付进度款的期限： 发包人在进度款支付证书签发后15个工作日内   。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：     /     。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：       /        。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：    按通用条款    。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：   按通用条款   。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：   /  。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  按通用条款   。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：    /   。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按第7.5.2条款。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：    按通用条款       。

（1）单机无负荷试车费用由  承包人   承担；

（2）无负荷联动试车费用由   承包人  承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： 按通用条款   。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：  颁发工程接收证书后14天内    。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：   按通用条款     。

竣工付款申请单应包括的内容：  完整的竣工结算资料4套，内容必须满足发包人和审价单位的要求（含可编辑的电子版资料、结算造价软件版资料）  。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： 发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批；如项目按规定程序由审计部门进行审计（价）时，审计（价）的时间执行相关部门的规定。

发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后的30天内，完成对承包人的竣工付款。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 请求建设行政主管部门、行业协会或第三方进行调解 。

有关竣工结算审计（价）中发生的相关费用：工程竣工结算按规定程序由发包人委托有资质的审计单位进行审核，委托结算审价的费用按工程所在地相关规定执行，其中基本收费不由承包人承担，追加费用（如果发生）由承包人承担并在支付工程款时扣除。在最终审核价格出具之前，发包人可以拒绝承包人相应的支付请求，并不承担包括未付款项利息等在内的任何责任。承包人资料不齐或不符合竣工备案条件的，发包人可拒绝承包人的支付要求。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：  4份   。

承包人提交最终结算申请单的期限：   按通用条款      。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款 。

（2）发包人完成支付的期限：发包人应在颁发最终结清证书后30天内完成支付 。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  工程竣工验收合格之日起24个月    。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  是  。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：  /      ；

（2） 2.5 %的结算审定价；

（3）其他方式:   /           。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:     /      。

关于质量保证金的补充约定：    /     。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：  详见工程质量保修书      。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  接到保修通知后48小时内派人保修 。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：    /      。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：     /    。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按通用条款 。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：    /     。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 按通用条款  。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按通用条款   。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：按通用条款  。

（7）其他：     /        。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：按通用条款   。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：因承包人原因不能按合同约定的时间竣工，应承担违约责任，承包人每逾期竣工一天，应向发包人支付签约合同价1‰的违约金。延期15天以上的除扣罚违约金外，如果承包人无法采取获得发包人认可的措施，发包人有理由视承包人无能力履行合同，发包人可以在发出书面通知14天后，与承包人终止合同，并要求承包人向发包人支付本合同价10%的罚金。

因承包人原因分项工程达不到合同中规定的工程质量要求，发包人可要求承包人进行返工，如返工后仍达不到约定条件的，拆除重建，并视为承包人违约，承包人应向发包人支付违约金，以监理工程师签署的质量不合格文件为准，每次支付不少于5000元的质量违约金。

承包人违反项目管理人员到岗到位约定，按合同相关条款处理。考勤由监理方负责（上述人员应主动到监理方报到），考勤由总监理工程师（或总监代表）签字并经甲方代表确认，每月25日报发包方，发包方代表审核后直接作为扣除违约金的依据。

承包人应对施工人员加强教育和管理，配合当地有关部门做好社会治安工作。本工程发包人当期支付给承包人的工程款中应该视为已经包含了当期已完工程的全部人工工资。承包人应按国家和本省有关劳动工资支付的规定及时支付其所属员工（包括雇佣的民工）的工资及其他酬金，不得以工程款拖欠、结算纠纷、垫资施工等理由随意克扣或者无故拖欠，否则因拖欠工资（或其他酬金）而影响发包人单位或工程的正常秩序或扰乱当地社会稳定的，发包人有权停止支付工程款，每次事件（经主管部门认定的事件）发生，每次处罚人民币2万元，同时有权要求承包人赔偿由此给发包人造成的损失。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  按通用条款并全额扣除履约保证金  。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：     /    。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：    /   。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：按有关部门规定必须办理或要求办理的各类强制保险、劳动保险和承包人认为需投保的均由承包人自己负责办理并承担一切费用。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人必须依照法律规定参保。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：   是    。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：   按通用条款      。

#### 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  否     。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：        /         。

选定争议评审员的期限：        /          。

争议评审小组成员的报酬承担方式：         /        。

其他事项的约定：      /            。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：         /          。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

（1）向嘉兴仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 合同签定所在地 人民法院起诉。

21 补充条款：

（1）在实施和完成本合同工程及其工程保修的整个过程中，承包方应遵守国家和浙江省、嘉兴市等有关安全文明施工的有关规定。如果由于承包人未能对安全文明生产采取必要的措施而导致发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼及其他一切责任，由承包人负责。承包人必须根据国家和地方有关安全生产、文明施工的规定落实好各项安全措施，如现场施工违反规定，监理工程师有权发出整改通知书，如承包人拒不执行，监理工程师有权要求停工，并报相关管部门及发包人，每书面通知整改一次，处罚承包人2000元人民币；每停工整改一次，处罚承包人3000元人民币。

（2）承包人投入本工程的施工队伍的素质、能力、力量和机械等必须符合响应文件的承诺和满足工程的实际需要。如由于承包人原因造成现场管理混乱，施工质量和进度明显达不到合同要求且无视发包人或监理工程师事先的书面整改通知书，拒不服从监理工程师监管，发包人有权要求其加强管理，调整充实力量，承包人必须接受。当上述措施仍无效时，发包人可单方面终止合同，并追究承包人本签约合同价10%的违约责任。

（3）承包人提供的本工程所用的所有材料，进场前必须报发包人、监理审批，未经批准的材料不得进场施工，否则一切损失由承包人负责。

（4）承包人在施工过程中及施工结束后均应注意施工场地的保洁，满足环卫要求，拆除的建筑垃圾、废弃物等承包人自行处置，堆放场地由承包人自行考虑，费用已包含在合同价内。若发现违法堆放现象，一切后果由磋商供应商承担。

（5）施工现场应做好相关警示标志和指示标牌及其他安全文明维护等措施，费用已包含在合同价内，结算时不另行增加相关费用。

（6）因本工程在市区内，人员和车辆的出入必须符合市区的管理规定，并按要求做到文明施工、安全施工，做好安全防范措施等,确保周边行人及施工人员安全，施工车辆必须按南湖区城市管理局和交警队的规定办理通行证等相关手续，在规定时间规定线路内通行，由此产生的费用已包含在合同价内，结算时不另增加费用。

- （7）本工程所用的材料与设备由乙方负责采购，其质量必须符合设计和施工规范及国家标准要求，材料设备的型号、规格、颜色、款式须经甲方确认后方可进场，否则一切损失由乙方负责。所有采购的材料、辅材须满足现行环保要求。

附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表（略）

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表（略）

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录（略）

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表（略）

附件6：承包人主要施工管理人员表（略）

附件7：分包人主要施工管理人员表（略）

附件8：履约担保格式（略）

附件9：预付款担保格式（略）

附件10：支付担保格式（略）

附件11：暂估价一览表（略）

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）： 中国人民武装警察部队嘉兴支队

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就武警嘉兴支队营房改造项目（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：合同承包范围明确的工作内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3．装修工程为  2  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2  年；

5．供热与供冷系统为  / 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2  年；

7．其他项目保修期限约定如下：未明确部分工程保修期按2年计。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：由于承包方原因造成的质量问题均由承包方负责，并由承包人承担费用  。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                  承包人(公章)：          

地  址：                              地  址：

法定代表人(签字)：                法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                委托代理人(签字)：

电  话：                              电  话：  

传  真：                              传  真：             

开户银行：                            开户银行：

账  号：                              账  号：

邮政编码：                            邮政编码：

# 第四部分  磋商响应文件格式附件、附表

磋商供应商提交磋商响应文件须知

  - 磋商供应商应严格按照磋商响应文件的组成提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致磋商响应文件被误读或采购代理机构、磋商小组查找不到有效文件是磋商供应商的风险。

  - 所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

  - 本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

  - 采购代理机构将应用磋商供应商提交的资料根据自己的判断和考虑决定磋商供应商履行合同的合格性及能力。

  - 磋商供应商提交的材料将不退还。

  - 全部文件应按磋商供应商须知中规定的语言和份数提交。

磋商声明书

致中国人民武装警察部队嘉兴支队：

（磋商供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我              （姓名）系                             （磋商供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                    采购项目    的磋商，为便于贵方公正、择优地确定成交供应人及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有磋商响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：             /                 ；规格型号：         /           ；该型号产品我方有现货可供，并已于   /  年  /   月生产完工或向　　   /      （原厂商名称）购进［或需在中标后向      /     订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：     /     。

5.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：（若有，请如实填写；若无，请作出“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”的承诺）　　　　　　　　　　　　　　　　　。

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

法定代表人授权委托书

中国人民武装警察部队嘉兴支队：

浙江华耀建设咨询有限公司：

本授权委托书声明：我      （法人代表姓名）系                         （磋商供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位正式职工    （授权代表姓名）    为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （项目名称）    项目磋商，全权处理本次招磋商活动中的一切事宜，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

附：授权代表身份证复印件正反面

授权代表：         性别 ：      年龄：

身份证号码：                    职务：

详细通讯地址：              邮政编码：

电话：                  传真：

磋商供应商：                           （盖章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

注：本法定代表人授权委托书正本一式二份，磋商响应文件正本中有一份，另一份在递交标书时，随授权代表身份证件一起交验。

法定代表人身份证明

申 请 人：                                               ；

单位性质：                                               ；

地    址：                                               ；

成立时间：          年          月          日

经营期限：                                               ；

姓    名：             性    别：               ；

年    龄：             职    务：               ；

系                                （申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件正反面

磋商供应商：             （盖公章）

日    期：      年     月     日

资格、资质证明文件

（一） 关于资格、资质证明文件的声明函

中国人民武装警察部队嘉兴支队：

本公司愿就由贵单位组织实施的                       项目编号为             号的招标活动进行磋商。本公司所提交的磋商响应文件中所有关于磋商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

磋商供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

（二） 其他资格、资质证明文件

- 供应商有效的营业执照副本；

- 供应商相关资质证书（有效期内）；

- 其它（如有）。

以上资格、资质证明文件均提供复印件，加盖磋商供应商公章。

（三） 资信技术文件、商务报价文件

资信技术文件、商务报价文件目录（请结合磋商文件自行编制目录）

例如：

（一）商务报价文件

1、磋商函

2、工程量清单报价表（参照《建设工程工程量清单计价规范》（GB30500-2013）、浙江省建设工程计价规则（2018版）规定）

注：工程量清单报价表中《综合单价计算表》、《综合单价工料机分析表》磋商时书面不作要求。成交单位必须在成交后按采购人要求数量将上述计算表、分析表装订成册提供给采购人。

（二）资信技术文件

1、现场施工组织管理机构                                  （技表一）

2、派驻现场的主要施工管理人员表                          （技表二）

3、临时设施和临时用工计划表                              （技表三）

4、施工总进度计划表及劳动力动态表                        （技表四）

5、主要劳动力配备计划表                                  （技表五）

6、主要施工机械设备及检测仪器表                          （技表六）

7、主要材料、构配件供应计划表                            （技表七）

8、工程拟分包项目情况表                                  （技表八）

磋 商 函

中国人民武装警察部队嘉兴支队：

根据贵方为项目名称：武警嘉兴支队营房改造项目的采购公告（项目编号：JXGH-2019-   ），签字代表          （全名）经正式授权并代表供应商         （供应商名称）提交资信技术文件、商务报价文件正本各一份、副本三份。

总投标价人民币（小写）为             元，（大写          元）,工期为        ，质量目标为         ，项目经理为            。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“磋商文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于磋商文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对磋商文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起90日历天。

4.如中标，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“磋商文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                       邮编：__________   电话：______________

传真：______________供应商代表姓名：__________  职务：_____________

供应商名称(公章):___________________

开户银行：                          银行帐号：

法定代表人签字（或盖章）：___________          日期:_____年___月___日

分项报价评分表

| 序号 | 评审项目编码 | 评审项目名称 | 评审项目特征 | 综合单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |  |  |

本表根据评标办法自行调整表格。

供应商名称(公章)

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

现场施工组织管理机构

技表一

派驻现场的主要施工管理人员表

技表二

| 名 称 | 姓名 | 职称 | 主要职责范围 |
| --- | --- | --- | --- |

临时设施和临时用工计划表

技表三

| 用 途 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、临时用电： |  |  |  |
| 施工 |  |  |  |
| 生活 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |
| 二、临时用水： |  |  |  |
| 施工 |  |  |  |
| 生活 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |
| 三、临时用地： |  |  |  |
| 办公管理 |  |  |  |
| 材料放置 |  |  |  |
| 生活 |  |  |  |
| 加工 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |
| 四、临时用工： |  |  |  |
| 技工 |  |  |  |
| 普工 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

施工总进度计划表及劳动力动态表

技表四

|  | （如采用A4纸内容不清楚，可采用A3纸） |
| --- | --- |

主要劳动力配备计划表

技表五

| 序号 | 主要工种 | 施工阶段 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

主要施工机械设备及检测仪器表

技表六

| 序 号 | 机械或设备 名 称 | 规格型号 | 单 位 | 数量 | 产地及已使用年份 | 定额功率 (kw) | 目前存放处 | 进退场日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

主要材料、构配件供应进度计划表

技表七

| 材料、构配件名称 | 单位 | 型号 | 数量 | 计划供应时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

工程拟分包项目情况表

技表八

| 序 号 | 分包项目名称 | 估算价格 | 单 位 名 称 及 资 质 等 级 | 分包单位同类工程 施工情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 备 注 |  |  |  |  |

# 第六部分  评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》和本项目磋商文件，按照公平、公正、科学、择优的原则选择成交单位，特制定本办法。

一、 评定原则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审，择优选定成交单位。确保质量，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照磋商文件的要求，对磋商响应文件进行综合评定，编写评标报告。评定人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评定的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。磋商供应商不得以任何方式干扰采购工作的进行，一经发现其磋商响应文件将被否决。

二、评标组织

开标后，磋商小组首先对磋商响应文件进行资格后审，凡磋商供应商资格不符合磋商文件要求；磋商响应文件实质性内容严重不符合有关规定或不响应磋商文件要求者，经磋商小组认定作为无效磋商，不再进入后续磋商。对磋商文件完善后，由磋商小组对磋商供应商进行询标，磋商供应商做出书面答复作为磋商响应文件的补充文件。

三、评定办法

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中商务报价得分20分、资信技术得分80分。合格供应商的评标得分为各项目汇总得分。评分过程中数值计算采用四舍五入法，并保留小数2位。最低报价不是中标的保证，磋商小组将推荐综合评分最高的投标人为中标候选人。

（一）资格后审

磋商小组对磋商供应商提交的如下材料进行资格审查：

1、有效期内企业营业执照（副本）复印件（加盖单位公章）；

2、有效期内企业资质等级证书（副本）复印件（加盖单位公章），审查企业资质等级、类别是否满足采购公告的要求；

3、有效期内的企业安全生产许可证复印件或电子证书打印件（加盖单位公章）；

4、项目经理建造师注册证书、B类证书复印件或电子证书打印件（加盖单位公章），审查其是否在有效期内及注册单位与磋商供应商名称是否一致，项目经理建造师证书资格等级、类别是否满足采购公告的要求；

5、市外企业备案相关手续按嘉建（2015）1号文件规定执行；

6、采购人依据法律法规规定及工程项目特点设定的其他强制性资格审查条件。

资格审查未通过的磋商供应商，其响应文件将不再进行评审。

（二）商务报价分（20分）

磋商报价在采购人公布的最高限价以下、在各阶段评审中未被定为无效文件或废标，其磋商供应商的磋商报价为有效报价。

商务报价分总分为20分，经各子目单价计算累计而成的总报价得分和分项报价得分组成。

1.总报价得分的计算方法（15分）：

价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终价格最低的投标报价为磋商基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（磋商基准价/磋商报价）×15%×100

价格分最低得分5分。

2.分项报价得分（5分）（本项评分计算按第一次分项报价进行评审为准，结算价格按磋商结果进行调整）

- 根据磋商文件公布选取的除不可竞争项目外的措施项目、分部分项工程、主要设备、材料报价等5项的分项和确定的权重对磋商报价的相应分项进行评审，选取以下5项进行评审：

| 序号 | 评审项目编码 | 评审项目名称 | 评审项目特征 | 评审分值 | 综合单价（元） | 基准价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 门头屋面、上人屋面 1、卷材品种、规格、厚度：1.5厚SBS自粘性防水卷材 2、防水层数：1层 3、防水层做法：上翻至女儿墙顶 | 0或1分 | 24.17 | 以采购人在磋商时提供的按磋商控制价编制原则确定的上述分项的价格（公开）为基准，报价偏差超过正负15%的为不合理报价，该分项报价不得分。 |
| 2 | 011102003004 | 块料楼地面 | 阳光房 1、结合层厚度、砂浆配合比：25厚1:3水泥砂浆 2、面层材料品种、规格：10厚600*600地砖 | 0或1分 | 183.26 |  |
| 3 | 011204003002 | 块料墙面 | 卫生间、主厨房、面点间、主副食库、粗加工区 1、安装方式：瓷砖伴侣，专用胶泥 2、面层材料品种、规格;15厚300*600墙砖 | 0或1分 | 163.09 |  |
| 4 | 011407001007 | 墙面喷刷涂料 | 外墙面 1、原有墙体进行清洗、检查空鼓并修补 2、界面剂一道 3、腻子一道 4、满挂网格布 5、腻子二道 6、底漆、拉毛、弹涂一遍 | 0或1分 | 79.48 |  |
| 5 | 030411004001 | 配线 | BV-2.5 | 0或1分 | 2.23 |  |

注：各供应商在编制商务报价文件时，此分项报价评分表的内容应自行完善并编制在标书中。

3.商务报价分=总报价得分+分项报价得分

4.价格计数时分数取小数点二位。

（三）资信技术分（75分）

各磋商小组成员按评标具体办法独立进行评判，每人一张评分计算票，并记名。如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。各磋商供应商的资信技术分值为所有评标成员给出的值算术平均值。

| 序号 | 评 审 项 目 | 缺 | 最低 | 最高 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工部署及现场施工组织管理机构 | 0 | 5 | 9 |
| 2 | 施工总进度计划及保证措施 | 0 | 5 | 9 |
| 3 | 劳动力配备计划 | 0 | 5 | 9 |
| 4 | 现场投入主要机械设备及检测仪器 | 0 | 5 | 9 |
| 5 | 主要材料、构配件供应进度计划 | 0 | 5 | 9 |
| 6 | 主要分部分项施工方法及技术措施 | 0 | 5 | 9 |
| 7 | 质量保证体系及控制要点 | 0 | 5 | 9 |
| 8 | 安全保证体系及安全文明施工措施要点 | 0 | 5 | 9 |
| 9 | 民工工资发放安排及控制体系 | 0 | 1 | 3 |
|  | 总计 | 75分 |  |  |

资信分（5分）

1、投标人参加的嘉兴市建设行政主管部门“信用评价”（房屋建筑）且最近一季度评定等级为AAA级得3分，评定等级为AA级或A级得1.5分，评定等级为B级及以下不得分。（评标时统一查询为准）

2、2019年以来承建过武警系统内260万及以上项目的每个得2分、最高2分，开标时提供施工合同原件，否则不得分。

四、评定结果

本次采购根据有效磋商供应商的综合评分从高到低原则，确定一个成交预选供应商，其他有效供应商依次确定为成交备选供应商。综合得分相同时取最后报价低者，综合得分且报价相同时取技术分高者，都相同时，由抽签决定。

五、磋商供应商的义务

磋商供应商应随时随地答复磋商小组的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。磋商结束，所有评定资料存采购代理机构备案。

政府采购活动现场确认声明书

（要求开标前单独提交，不要封存于投标文件里）

中国人民武装警察部队嘉兴支队 （采购人名称）：

本人经由    （单位）  负责人  （姓名）  合法授权参加              项目（编号：        ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名：

年     月    日

供应商注册流程

1、在浙江政府采购网注册：进入浙江省政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn→政府采购供应商注册。（注册联系电话：4008817190）