公开招标采购文件

项目编号：ZJ-803058-03

项目名称：数字智库业务系统一期建设

浙江省发展规划研究院

浙江国际招（投）标公司

2020年11月

目  录

第一章  招标公告	3

供应商须知前附表	6

第二章  采购内容及需求	10

第三章  供应商须知	16

第四章  评标办法	29

第五章  采购合同	35

第六章  投标文件格式	41

# 第一章  招标公告

项目概况

浙江省发展规划研究院数字智库业务系统一期建设招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn） 获取（下载）招标文件，并于 2020年12月03日 13:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJ-803058-03

项目名称：浙江省发展规划研究院数字智库业务系统一期建设

预算金额（元）：6000000

最高限价（元）：6000000

采购需求：

标项名称: 数字智库业务系统一期建设 
    数量: 1  
    预算金额（元）: 6000000 
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件 
    备注：

合同履约期限：按采购文件要求

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：标项一:（1）根据《浙江省财政厅关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）第6条规定接受金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，且已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总机构授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力；（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标；（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该项目的投标。

三、获取招标文件

时间：/至2020年12月03日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：在线获取

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2020年12月03日 13:30（北京时间）

投标地点（网址）：线上（政府采购云平台（www.zcygov.cn））

开标时间：2020年12月03日 13:30

开标地点（网址）：线上（政府采购云平台（www.zcygov.cn））

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
    2.其他事项：采购项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：浙江省发展规划研究院

地    址：杭州市莫干山路425号瑞祺大厦

传    真：/

项目联系人（询问）：王珊珊

项目联系方式（询问）：0571-87061285

质疑联系人：华和建

质疑联系方式：0571-87060719

2.采购代理机构信息

名    称：浙江国际招（投）标公司

地    址：杭州市文三路90号东部软件园2号楼6楼

传    真：0571-81061803

项目联系人（询问）：李博

项目联系方式（询问）：0571-81061817

质疑联系人：苑洪春

质疑联系方式：0571-81061814

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：浙江省财政厅政府采购监管处

地    址：杭州市环城西路37号

传    真：/

联系人 ：倪文良、吴聪瑜

监督投诉电话：0571-87057615、87058489

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 供应商须知前附表

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：浙江省发展规划研究院 采购人地址：中国浙江省杭州市莫干山路425号 联系人：王珊珊 联系电话：0571-87061285 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：浙江国际招（投）标公司 地址：杭州市文三路90号东部软件园2号楼6楼 联系人：李博 联系电话：0571-81061817 传真：0571-81061803 邮编：310012 Email：13819182767@139.com |
| 3 | 踏勘现场 | 自行踏勘 |
| 4 | 分包 | 主体、关键性工作不得分包。 |
| 5 | 资金来源 | 已落实 |
| 6 | 环境标志产品 节能产品 | 本项目为数字智库业务系统一期建设 优先采购环境标志产品政策，节能产品政策 不适用 □适用 |
| 7 | 投标产品主体 | □适用 不适用 |
| 8 | 投标保证金 | □适用 不适用 |
| 9 | 投标文件有效期 | 自投标截止时间起90天 |
| 10 | 投标截止时间 | 按“招标公告”规定 |
| 11 | 投标地点 | 按“招标公告”规定 |
| 12 | 开标时间和地点 | 按“招标公告”规定 |
| 13 | 投标答疑 | 供应商如认为采购文件表述不清晰的，请于2020年11月20日17：00之前将疑问发送至该电子邮件（邮箱13819182767@139.com）。答疑回复内容是采购文件的组成部份，并将以更正公告的形式在本采购公告发布的同一媒体发布，请供应商密切关注更正公告。 |
| 14 | 采购文件的澄清与修改 | 采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，将以更正公告的形式在采购公告发布的同一媒体发布。采购文件的修改和澄清（答疑）答复的文件作为采购文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。若后续仍有更正内容，将继续以更正公告形式在本网站发布，请供应商密切关注更正公告。 |
| 15 | 投标文件形式 | 本项目实行电子投标。 供应商应准备三种形式的投标文件：电子加密投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件、纸质备份投标文件。 （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（后缀格式为.jmbs） （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份投标文件，用于供应商电子加密投标文件解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。备份投标文件（后缀格式为.bfbs）以U盘形式提供。 （3）纸质备份投标文件将以纸质文件的形式递交，数量为：正本各1份；副本各2份。 |
| 16 | 投标文件的上传和递交 | （1）电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密文件，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至浙江政府采购网，到达开标时间后，进行解密。 供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。 （2）备份投标文件：投标截止时间前，供应商应将备份投标文件递交至开标地点，以便电子加密投标文件解密异常时应急使用。 备份投标文件递交要求：供应商须将备份投标文件以U盘形式单独放在密封袋中，密封后并在密封袋上注明投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。未密封包装或者逾期送达的“备份投标文件”将不予接收。 纸质备份投标文件：投标截止时间前，纸质备份投标文件将以纸质文件的形式递交，数量为：正本各1份；副本各2份。纸质备份投标文件由资格文件、报价文件、商务技术文件三部分组成，分别单独密封，封后并在密封袋上注明投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 供应商若选择非开标当天递交，请确保在2020年12月2日17：00之前，将备份投标文件和纸质备份投标文件通过快递形式或直接送达采购代理机构处，以便标书解密异常时应急使用（地址：杭州市文三路90号东部软件园二号楼611室，接收人：李博，电话：13819182767） |
| 17 | 询标澄清 | 在评标过程中，如评审小组对投标文件有疑问，由评审组长将问题汇总后发起询标澄清函，供应商应在规定截止时间前回复相关内容并提交。 |
| 18 | 质疑 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条的规定，供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指： （一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日； （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日； （三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。 根据《政府采购质疑和投诉办法》第十三条，采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。 |
| 19 | 投诉 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十五条的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
| 20 | 样品 | 不提供 |
| 21 | 演示 | 要求，详见评标办法 |
| 22 | 其他 | （1）采购文件中凡标注“▲”的条款均为实质性要求，不响应的投标文件将作无效标处理。 （2）供应商未上传电子加密投标文件，其投标无效。 （3）供应商应同时提递交电子加密投标文件、备份投标文件、纸质备份投标文件，如出现投标文件不一致以电子加密投标文件为准。 （4）供应商上传了电子加密投标文件，未提供备份投标文件或纸质备份投标文件，解密出现问题后，由此导致对该供应商投标无法评审的，其后果由该供应商自行承担。 （5）各供应商自行在浙江政府采购网下载或查阅采购文件和相关更正公告等，不另行通知，如有遗漏采购人、采购代理机构概不负责。 （6）两家或两家以上供应商提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，后果由供应商自行承担。 |

# 第二章  采购内容及需求

一、建设目标

本项目以建立基础数据支撑能力、提升规划业务创新能力和提高科学决策分析能力为主要业务目标，通过数据资源聚合、决策支持平台共享、精细化管理等手段提高规划编制工作效率、研究效率和分析能力；不断适应数字化应用的发展趋势，利用信息技术对自身管理、行为、制度进行融合提升，倒逼智库转型升级；聚焦业务协同管理，打造管理运行数字化支持体系，保证咨询成果质量。

本项目依托GIS、大数据、云计算等技术手段，通过对各种数据来源、各种数据类型的数据进行分类、归纳、梳理，建立相关数据标准、数据管理标准和业务集成标准，重点建设指标数据仓、空间数据仓、文本资料仓和大数据仓四大数据仓以及数据中台，以及建设面向业务应用的规划编制支持系统和专项研究支持系统一期内容。

二、建设内容

根据服务目标与服务范围，本项目建设内容共包括25项（数据库建设5项、数据中台建设11项、规划编制支持系统（一期）4项、专项研究支持系统（一期）4项，三级等保测评费1项，具体见下表：

| 序号 | 建设分类 | 二级分类 | 内容描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据库建设 | 数据标准建设 | 根据国家、行业及地方相关标准规范，结合我院数字智库建设实际需求，制定一套符合数字智库业务特征的统一的信息整合、共享交换和应用服务的数据标准。 |
| 2 |  | 指标数据仓 | 结合实际业务需求，通过统计年鉴、院内收集、政府平台共享、互联网爬取等方式收集政府指标数据，并对指标数据进行分类、归纳、梳理和建库工作。 |
| 3 |  | 空间数据仓 | 结合实际业务需求，通过购买、政府平台共享、互联网爬取等方式收集空间数据，并对空间数据进行分类、归纳、梳理和建库工作。 |
| 4 |  | 文本资料仓 | 结合实际业务需求，通过院内收集、政府平台共享、互联网爬取等方式收集政策文件、经典案例及院咨询成果，并对文本资料进行分类、归纳、梳理和建库工作。 |
| 5 |  | 大数据仓 | 结合实际业务需求，通过购买、政府平台共享、互联网爬取等方式收集企业、人口等相关大数据，并对数据进行分类、归纳、梳理和建库工作。 |
| 6 | 数据中台建设 | 数据采集管理 | 实现文件上传、数据填报、互联网爬取、API调用等不同方式数据采集功能，并根据数据标准进行数据标准化处理和入库，并实现数据存储档案管理。 |
| 7 |  | 数据建模管理 | 开发可视化的数据建模工具，嵌入回归分析、聚类分析、综合评价、趋势预测等多样化数学公式，并可实现自定义的编辑和修改操作，实现对重要指标的分析、评价和预测功能。 |
| 8 |  | 数据可视化展示 | 实现数据仓数据的任意维度分析的可视化展示，包括数据图表可视化和地图空间可视化。 |
| 9 |  | 标签管理 | 实现数据仓数据可视化标签创建功能，建设数据血缘图谱，显示数据上下游关联关系。 |
| 10 |  | 元数据管理 | 实现技术元数据、业务元数据和管理元数据的展示、搜索和分析功能。 |
| 11 |  | 数据质检管理 | 建设面向数据运维人员的可视化数据质检管理模块，实现质检规则的可配置，实现质检报告自动生成。 |
| 12 |  | 数据资产管理 | 实现数据仓数据的可视化管理。包括宏观上数据总量、总表数和存储大小；中观上数据分类目录，每类数据相关信息；微观上展示每项数据基本信息、业务信息、明细信息、使用记录等。 |
| 13 |  | 数据共享管理 | 设计数据共享机制和数据权限规则，实现系统内用户共享以及与其他系统数据交换和共享的管理。 |
| 14 |  | 用户权限管理 | 实现系统用户管理、部门管理、权限管理、角色管理等功能。 |
| 15 |  | 系统监控管理 | 实现系统可视化监控管理功能，包括服务器CPU、内存、硬盘存储空间等信息以及不同模块的运行总体情况和详细信息，自动生成系统运行日志。 |
| 16 |  | 其他基础组件 | 建设在线表单，工作流管理，业务定制，规则引擎，配置管理，数据可视化等工具模块，便于应用系统业务场景的灵活定制和快速响应。 |
| 17 | 规划编制支持系统（一期） | 指标分析模块（一期） | 实现各类指标查询比较、对标分析、统计分析、区域分析、趋势分析、多样化图表展示，并提供重要指标的预测分析研究功能。 |
| 18 |  | 空间制图模块（一期） | 包含基础空间分析、地图制图等子模块。基于GIS技术实现空间统计、叠加分析、邻近分析、缓冲区分析等功能，绘制规划地图、点密度图、热力图、分层设色图/等级图等多种形式图件，添加各类规划制图要素，实现图件输出等功能。设计并提供不同类型的图件模板格式。 |
| 19 |  | 政策文件模块（一期） | 提供网络抓取、人工录入等手段，对各级各类政策文件进行分类归集，满足快速查找、模糊搜索、上传、下载、预览等功能。 |
| 20 |  | 经典案例模块（一期） | 对各类规划成果、规划研究、规划图鉴等经典案例的分类归集，实现快速查找、模糊搜索、上传、下载功能。 |
| 21 | 专项研究支持系统（一期） | 宏观经济模块（一期） | 包括区域宏观经济指标比较和评价分析、浙江省县域高质量发展评价分析等子模块，重点针对县域高质量发展指标体系，开发指数模型和分析工具，具备相关报告的自动生成功能，实现对县域高质量发展评价工作的数字化支撑。 |
| 22 |  | 产业发展模块（一期） | 包括产业综合分析、产业地图、产业监测分析3个子模块。重点根据国民经济统计行业分类以及自定义的产业分类，叠加行政区划、时间、空间以及其他指标条件，实现工商注册企业查询、统计和常用模型分析功能。以汽车产业为代表，梳理产业链，开发产业地图功能。开发全省创新监测地图功能。 |
| 23 |  | 生态环境模块（一期） | 根据我省GEP核算标准，基于GIS技术，核算形成全省各县区GEP一张图，实现多时空多层级的可视化展示，不同年份、层级、地区、科目间的对比分析、GEP与其他经济社会空间数据的融合分析等。具备相关报告章节的自动生成功能，建设生态产品价值实现案例库。 |
| 24 |  | 能源发展模块（一期） | 实现全省及周边地区能源现状分析、需求预测分析、目标分析、空间布局分析和专题政策文件等功能，具备能源相关规划和研究报告章节的自动生成功能。 |
| 25 | 三级等保测评费 | 三级等保测评费 | 系统需满足网络安全等级保护三级建设要求。 |

三、技术要求

按照计算机软件设计相关规范，合理设计系统的各项性能指标，包括数据库性能指标（I/O读写速度、并发数、响应时间等）和软件性能指标（响应时间、并发数、资源使用率等），在项目实施前，设计的各项性能指标需经过采购人认可。

1.通用技术要求

（1）软件开发采用面向服务的架构（SOA），具备和部署完善的调用接口，保证服务能方便的被其它系统集成、调用。如基于SOA体系架构、采用B/S应用架构、遵从标准开发规范的服务接口；

（2）系统需基于HTML5和Java开发环境，在成熟的开发框架上开发，便于系统后续开发维护；

（3）系统需支持分布式部署，分散负载，解决高并发的问题；

（4）开发中如使用第三方控件，应不影响系统部署环境，不增加系统部署成本；

（5）按照相关要求，承诺做好国产化软件改造。

2.专用技术要求

（1）采用空间规则引擎技术支持决策模型的参数可配置、规则模型可组合；

（2）采用空间服务分级管控技术实现空间数据的集中统一共享、分层分级管理；

（3）采用分布式缓存技术，缓解关系型数据库的读写压力；

（4）基于微服务架构，通过系统运营持续累积，对外提供服务资产输出，降低后续信息化投资成本、缩短建设周期。

3.性能要求

（1）系统应采用分布式高可用架构，保证7×24小时的运行；

（2）系统具备100人以上同时在线处理业务的能力，支持后续横向和纵向扩展；

（3）在操作终端上用浏览器可运行系统，常规操作不出现让操作人员无法承受的等待现象（小于3秒）；

（4）业务数据单条信息页面显示时间少于2秒，复杂检索结果的页面显示时间少于5秒；

（5）GIS数据常规操作小于5秒；

（6）满足多种主流浏览器和操作系统兼容配置。

4.安全要求

（1）系统开发必须符合国家及浙江省系统安全相关管理规定。

（2）系统需要有严格的用户和使用权限要求。

（3）建立定期备份机制，系统应具备相应的备份与恢复功能，要求保持系统数据最新，并保证能够快速有效地恢复数据。

（4）要求具备完备的日志功能。

四、报价要求

本项目报价报总价，包含本项目实施、验收、免费服务期期间产生的所有费用。本项目标的数字智库业务系统为委托定制开发，软件知识产权归采购人所有。除采购人提供的软硬件环境以外，中标供应商在本项目部署和正常运行中若涉及第三方软件，涉及到第三方软件的，采购人享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用，并在免费售后服务期内免费升级。

五、实施及售后要求

1.实施要求

项目正式进场实施，采用集中式开发模式。中投人按招投标文件要求组成技术实施团队到采购人指定的服务场所开展项目集中实施，集中实施不少于3个月，人员不少于10人，包括项目经理、产品经理、系统分析师或系统架构师、视觉设计师、前端工程师、数据库工程师、软件设计师、测试工程师等团队成员，在服务期间和采购人提供的服务场所内接受采购人的管理。

2.人员培训

中标供应商应免费提供对采购人操作人员、技术人员和管理人员的培训，并负责提供培训资料；中标供应商应免费对产品进行安装及调试；中标供应商应免费为本项目涉及的第三方软件提供培训服务。

3.售后服务及技术支持

在免费售后服务期一年内，应提供免费的售后服务，并承诺至少1名2年工作经验以上（软件开发或数据处理）工程师常驻服务。售后服务包括：系统故障解决、问题修复、数据处理与入库、系统或平台升级、系统及数据库性能调优、现场技术指导、配合采购人做好系统演示与汇报等。

中标供应商应提供免费7×24小时电话技术支持，做到故障发生后8小时内现场响应。

4.工期进度要求

数字智库业务系统（一期），2021年3月底前完成系统主体功能开发并上线试运行，试运行三个月后系统运行稳定，采购方组织验收。其初步进度安排如下：

（1）2020年12月底前，完成需求调研分析，形成需求分析报告；完成系统的框架搭建及数据标准规范编制；

（2）2021年3月底前，完成数据归集、数据整理建库、系统开发、功能测试、系统初验及项目培训，系统进入试运行；

（3）2021年6月底前，完成项目本期所有内容的建设，完成项目平台系统的验收；项目验收后进入一年的项目维护期。

六、保密要求

本项目中标供应商应严格遵守国家保密工作有关规定，并签订由采购人提供的安全及保密承诺与责任书。

中标人对本项目所有数据不得带离采购人指定的工作现场，所产生的业务资料、技术信息等负有保密责任，未经采购人同意不得提供给任何第三方，包括中标方的分支机构、子公司、委托顾问方或接受咨询方，但采购人在本系统应用、二次开发或升级除外。

中标人应妥善保管有关的文件和资料，未经采购人许可，不对其进行复制、仿造等。

中标人应对有关人员进行有效管理，包括制定规章制度等。

七、提交成果

1.软件成果

数据智库业务系统（一期）

2.数据库成果

数字智库业务系统综合数据库

3.文档成果

（1）数字智库数据资源目录

（2）数字智库数据存储档案

（3）数字智库业务系统数据库设计及建设方案

（4）《数据智库业务系统（一期）需求规格说明书》

（5）《数据智库业务系统（一期）概要设计与详细设计》

（6）《数据智库业务系统（一期）用户手册》

（7）《数据智库业务系统（一期）操作手册》

（8） 测试用例及测试报告

（9） 试运行报告

（10）《项目总结报告》

# 第三章  供应商须知

## 一、总则

### 1.1 实施依据

本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规、规章、文件的规定组织和实施。

### 1.2 采购方式

公开招标，是指招标采购单位依法以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标。

### 1.3 定义

采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，见“供应商须知前附表”；

采购代理机构：受采购人委托，在委托的范围内办理政府采购事宜的机构，见“供应商须知前附表”；

供应商：是指参加本政府采购项目投标的供应商；

供应商代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表；

投标联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标；

甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、用户相同；

乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同；

制造商：是指拥有投标产品自主知识产权的单位；

中小企业（含中型、小型、微型）：符合中小企业划分标准（工信部联企业[2011]300号），在本项目政府采购活动中提供本企业制造的货物，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物及进口货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

### 1.4 联合体投标

不接受联合体投标。

### 1.5 投标费用

无论招投标过程中的做法和结果如何，供应商自行承担招投标活动中所发生的全部费用。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对采购文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言使用中文。专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场（如适用）

1.9.1供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

1.9.2供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4采购人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制投标文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

### 1.10 分包（如适用）

供应商须知前附表规定允许分包的，供应商应当在投标文件载明分包的具体情况，应符合采购人在供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制条件。

### 1.11 偏离

投标文件应完全响应采购文件规定的实质性内容和条件。

### 1.12 其他说明

1.12.1根据政府采购相关法律、法规、规章、文件规定并满足采购文件规定资格条件的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标并由单位负责人签署的相关投标资料与本采购文件规定由法定代表人签署的的文件材料具有同等效力。

▲1.12.2供应商对所投标项内的采购内容必须全部进行投标。

1.12.3采购文件中所涉及的产品品牌或型号均为建议性要求或为代替部分技术指标描述，供应商可以选择其他品牌型号的产品参加投标但投标产品须具有相当于或优于采购文件要求的指标、性能。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

1.12.4采购文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按公平、合理的原则进行评判，但对同一条款的评判适用于每个供应商。

1.12.5投标文件的响应内容必须真实、明确、准确。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

1.12.6乙方为履行合同引起的相关人员的差旅费、食宿费以及其它费用由乙方自理。合同实施过程中，须与甲方积极配合。

1.12.7项目资金性质见供应商须知前附表规定，且资金已落实。

1.12.8供应商须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有、使用、收益、处分的权利，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

1.12.9单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。违反该款规定的，相关投标均无效。

1.12.10为证明供应商拥有的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等而在投标文件中提供的证明材料必须为供应商自身所有。不同法人、其他组织的资料与供应商无关。

1.12.11采用最低评标价法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照商务技术部分得分最高的供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

1.12.12供应商之间的利害关系

A.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系；

B.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系；

C.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系；

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系；

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系；

F.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；

G.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系；

如供应商之间存在以上利害关系并且存在影响政府采购公平竞争的行为的相关供应商的投标均无效。

## 二、采购文件

### 2.1 采购文件组成

2.1.1第一章  招标公告

2.1.2供应商须知前附表

2.1.3第二章  采购内容及需求

2.1.4第三章  供应商须知

2.1.5第四章  评标办法

2.1.6第五章  采购合同

2.1.7第六章  投标文件格式

2.1.8补充文件

### 2.2 采购文件的解释权

采购文件的解释权归采购人所有。

### 2.3 采购文件的质疑

2.3.1供应商认为采购文件规定内容使自己的合法权益受到损害的，供应商可以提出书面质疑。

2.3.2质疑书须包括以下内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

2.3.3质疑期限为供应商收到采购文件之日或者招标公告期限届满之日起7个工作日内向采购代理机构提出。

2.3.4质疑书中涉及的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

2.3.5质疑书必须署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，否则不予受理。

2.3.6质疑书以直接提交、传真或邮寄方式提交（一式三份）。

2.3.7质疑书以传真形式提交后，同时须向采购代理机构提交质疑书原件，实际收到原件之日作为收到质疑日。

### 2.4 采购文件的澄清

见供应商须知前附表“采购文件的澄清和修改”。

### 2.5 采购文件的修改

见供应商须知前附表“采购文件的澄清和修改”。

## 三、投标文件

### 3.1 投标文件

3.1.1 供应商应仔细阅读采购文件规定的所有内容，以保证能全面准确理解采购文件，并按照采购文件要求，详细编制投标文件，投标文件内容必须针对本次招标响应。

3.1.2供应商必须按采购文件的要求提供相关资料，并对采购文件中提出的所有内容要求给予实质性响应，须保证投标文件的准确、真实、明确。投标文件响应内容对采购文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，采购人有权视作投标文件完全响应采购文件要求。

### 3.2 投标文件组成

3.2.1报价文件

（1）开标一览表；

（2）投标价格组成明细表；

（3）	供应商认为有必要提供的其它文件。

3.2.2资格文件

（1）具有独立承担民事责任的能力的证明材料；

出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

A.	如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

B.	如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

C.	如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

D.	如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

E.	如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料；

良好的商业信誉：

出具供应商参加政府采购活动和使用信用无不良记录书面声明（格式参考）。

至本项目投标截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（代理机构以开标当日网页查询记录为准）

对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。

健全的财务会计制度：

出具符合以下情况的证明材料复印件（三选一）：

A.	供应商是法人的，应提供最近一个年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表(执行《小企业会计准则》的提供资产负债表和利润表两张基本报表），未经审计的，提供资产负债表、利润表或损益表。

B.其他组织和自然人如没有经审计的财务报告的，可以提供资产负债表、利润表、现金流量表。

C.	新成立不足一年的公司须出具情况说明。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

出具具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的《承诺函》；（内容根据项目情况由供应商自定）

特别说明：法律和国务院行政法规规定或授权有关部门规定供应商或产品进入市场须先行取得相关认证或许可的，供应商须在投标文件中提供相关的认证或许可证明材料。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料；

须同时出具满足以下要求的证明材料复印件：

A.	供应商须提供由税务部门出具的最近三个月内缴纳增值税和企业所得税的纳税证明。

B.	供应商须提供最近三个月内缴纳社会保险的凭据（缴税付款凭证或社会保险缴纳证明）。

依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

出具供应商近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式参考）。

3.2.3商务技术文件

（1）投标函；

（2）采购内容及需求偏离表；

（3）合同条款偏离表；

（4）法定代表人资格证明书；

（5）法定代表人授权委托书（法定代表人签署不需提供此书）；

法定代表人及授权代表身份证正反面复印件；

社保机构出具的投标截止日前6个月内授权代表的投标单位社保缴纳证明，任职不足6个月的可提供劳动合同证明文件；

（6）投标产品主体列入节能产品证明资料、投标产品主体列入环境标志产品证明资料（如有）；

（7）供应商和投标产品制造商的中小企业声明函（如有）；

（8）供应商为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具（如有）；

（9）残疾人福利性单位声明函（如有）	；

（10）中标服务费支付承诺书；

（11）软件知识产权：投标人具有大数据平台、电子政务云平台、可视化平台、空间规划模型系统、空间规划指标系统等相关业务自主知识产权（提供软件著作权证书或者专利证书），提供证书复印件

（12）单位证书：投标人具备ISO9001质量管理体系认证证书、甲级测绘资质证书（含地理信息系统工程）、省级及以上高新技术企业研究开发中心证书，提供证书复印件

（13）成功案例：投标人自2016年1月1日起承担的以空间数据为支撑的类似系统案例项目并通过验收的。投标人承担的项目获得过政府或行政主管部门颁发的科学技术进步奖或科学技术奖的。（需提供合同和验收意见复印件）

（14）技术架构

（15）核心业务需求理解与设计：投标人对本项目业务、数据、基础设施等信息化现状了解。详细描述核心业务管理的整体流程和各业务节点的解决方案。详细描述关键业务场景的操作界面。

（16）投标人的项目实施进度安排和控制：系统开发符合相关的信息系统开发规范；详细描述整个实施过程及系统开发各阶段任务说明；描述项目进度管理措施、进度计划、开发队伍的人数及进度计划；在项目实施的各个阶段工作结束后，应提交相关的详细说明文档。

（17）质量控制的方法和措施

（18）项目经理资质与能力：项目经理需具备PMP证书、高级信息系统项目管理师证书和具备3年以上专职项目管理经验。项目负责人自2016年1月1日起承担的以空间数据为支撑的类似系统案例项目并通过验收的。（需提供简历、PMP证书、学历学位证明、高级信息系统项目管理师证书和身份证复印件等相关证明材料以及案例合同复印件和验收意见复印件）

（19）项目团队：项目组成员简历、证书（包括且不限于高工、涉密培训、软件工程师等）。其中：项目组成员至少有2名及以上有高级工程师证书的，至少有1名及以上有涉密测绘成果管理人员岗位培训证书的、至少有 1 名及以上档案安全保密专业能力的，至少有10名及以上有类似软件工程师证书的（提供项目经理和项目组成员相关简历、证书和劳动合同复印件等相关证明材料）

（20）驻场人员：（投标人需提供驻场开发人员缴纳的开标日期前三个月内任意一个月的社保证明材料）

（21）培训、安装、测试、验收方案

（22）售后服务：包括但不限于投标人提供的售后服务方案、响应时间情况和售后服务机构人员安排情况

（23）	供应商认为有必要提供的其它文件。

### 3.3 投标文件的编制

3.3.1本项目实行网上投标。

3.3.2供应商应准备三种形式的投标文件：电子加密投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件、纸质备份投标文件。

投标文件均由资格文件、报价文件、商务技术文件组成。

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（后缀格式为.jmbs）

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份投标文件，用于供应商电子加密投标文件解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。备份投标文件（后缀格式为.bfbs）以U盘形式提供。

（3）纸质备份投标文件将以纸质文件的形式递交，数量为：正本各1份；副本各2份。

3.3.3投标文件须按照采购文件要求加盖供应商公章（除此之外的投标专用章、合同章等均视为无效）、法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

### 3.4 投标报价

▲3.4.1本次投标报价为含税人民币价。

3.4.2投标报价包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部费用。产品及服务须达到采购文件规定的质量标准及使用要求。

3.4.3报价应按不同费用构成分开填写，具体详见“投标文件格式”。

▲3.4.4所投标项只允许有一个报价，不接受有选择报价的投标文件。

### 3.5 投标保证金

3.5.1 本项目不收取投标保证金

### 3.6 投标文件有效期

3.6.1 投标文件有效期按“供应商须知前附表”规定，投标文件应在该有效期内保持有效。合同签订后，投标文件作为合同附件，投标文件有效期同合同有效期。

3.6.2 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

3.6.3同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

## 四、投标

### 4.1 投标文件的上传和递交

### 见供应商须知前附表“投标文件的上传和递交”。

### 4.2 投标文件的修改和撤回

4.2.1 在投标截止时间前，供应商均可撤回其已上传的电子加密投标文件，进行内容修改。修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的电子加密投标文件，“浙江政府采购网”将予以拒收。

4.2.2 从投标截止期至供应商在投标函格式中确定的投标有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其投标。

### 4.3 备选投标方案

供应商不得提交备选投标方案，否则，投标文件将被判定为无效标。

### 4.4 供应商不足三家情况处理

投标截止时间结束后参加标项投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，采购人可选择以下方式之一处理：

1）可将本标项作废标处理，重新组织采购；

2）可按财政部门的审批意见采用其他采购方式组织采购；

## 五、开标、评标及合同签订

5.1 开标准备

5.1.1 采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过浙江政府采购网组织开标、开启电子加密投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致电子加密投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

5.2 开标流程（两阶段）

5.2.1 开标第一阶段

（1）采购代理机构开始解密，供应商在规定的时间内自行进行电子加密投标文件解密。

（2）解密时间为开标后30分钟内。

（3）解密失败的异常处理：供应商在规定的时间内无法完成已递交的电子加密投标文件解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购代理机构将备份投标文件上传至浙江政府采购网，上传成功后，原电子加密投标文件自动失效。若因浙江政府采购网原因无法读取或电子开评标无法正常进行，代理机构将开启所有供应商递交的纸质备份投标文件，以完成开标，电子加密投标文件及以介质存储的数据电文形式的备份投标文件（U盘）自动失效。

（4）第一阶段开标结束。

（5）转入资格文件和商务技术文件评审。

5.2.2 开标第二阶段

（1）资格文件和商务技术文件评审结束后，进入开标大会第二阶段。公布无效供应商名称及理由，同时公布有效供应商的商务技术部分得分情况。

（2）开启有效供应商的报价文件，公布开标一览表有关内容。开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

### 5.3 投标文件初步评审

5.3.1采购人或采购代理机构将首先审查各供应商的资格条件是否满足采购文件的要求。

5.3.2评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求，实质性响应的投标文件是指投标文件符合采购文件规定的实质性内容、条件和规定。

5.3.3重大偏离或保留是指将会影响到采购文件规定的服务范围、质量标准，或会给合同中规定的采购人的权利和供应商的责任造成实质性限制，而纠正这些偏离或保留将对其他提交了实质性响应的投标文件的供应商产生不公平影响的。

5.3.4细微偏离是指投标文件对采购文件的非实质性内容存在不完全响应或不响应。

5.3.5重大偏离和保留、细微偏离由评标委员会界定。初步评审时如发现投标文件与采购文件要求有重大偏离和保留，其投标文件将被作无效标处理。供应商不得通过修正或撤消不符合采购文件要求的重大偏离和保留从而使其投标文件实质性响应采购文件要求。但允许投标文件在实质性满足采购文件要求的前提下出现的细微偏差，在详细评审时可按评标办法对细微偏差做出不利于该供应商的评审。

5.3.6初步评审工作内容

（1）资格性检查

依据法律法规及采购文件的规定，对投标文件中的提供的资格证明材料进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

（2）符合性检查

依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

5.3.7除符合5.6款规定外，评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身和按采购文件规定提交资料，不依靠开标后的任何外来证明。如供应商提交的资质证明或其他内容不齐全，由此造成的后果由供应商自己负责。

### 5.4 投标文件的澄清

5.4.1评标委员会可要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显的文字和计算错误的内容等进行澄清并做出书面答复。

5.4.2 供应商对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### 5.5 错误修正

评标委员会将对确定为实质上响应采购文件要求的投标文件进行校核，看其在投标报价方面是否有计算、累计或表达上的错误，修正错误的原则及顺序如下：

（1）正本与副本不一致时，以正本为准；

（2）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（3）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（6）如投标文件中报价明细表分项价格或单价有遗报，应视作已含在投标总价中；其投标总价在评标过程中不予调整。其分项价或单价由评标委员会在投标总价不变的前提下根据合理的原则对其予以确定；

（7）	政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价文件为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价以澄清方式经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

### 5.6 合理报价澄清说明

评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 5.7 无效标

有下列情形之一的投标文件，由评标委员会按少数服从多数原则进行认定，经认定属实后将该投标文件作无效标处理：

1、资质和商务技术文件阶段：

1.1、资格证明审核：

1）	投标文件内容不能充分证明供应商符合投标资格条件的；

1.2、商务技术审核：

1）	供应商提交两份或两份以上内容不同的投标方案，未声明哪一份有效的；

2）	投标文件非供应商法定代表人签署的，未提供或提供无效的法定代表人授权书；

3）投标文件中法定代表人和授权代表身份证复印件不齐全的；

4）	投标文件内容未按采购文件规定签字或盖章的；

5）	投标文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

6）	供应商未按采购文件变更通知更改投标文件的；

7）	未实质性响应采购文件中带“▲”条款要求的投标文件；

8）	投标有效期、交货期、质保期等商务条款不能满足采购文件要求的；

9）	投标文件附有采购人不能接受的条款；

10）	投标文件中提供了与采购无关的赠品、回扣或者其他商品、服务；

11）	供应商串通投标，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益；

12）	违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离。

2、报价文件评审阶段：

1）	供应商提交两份或两份以上内容不同的投标报价，未声明哪一份有效的；

2）	投标文件内容未按采购文件规定签字或盖章的；

3）	《开标一览表》和《投标价格组成明细表》内容不完整且不接受修正意见或字迹不能辨认的或未提供；

4）	所投标项的投标报价超过采购文件规定的预算金额或最高限价；

5）	《开标一览表》投标报价为零的，或其报价（大写）无法按正常书写方式进行报价唱标的或无投标报价的；

6）	投标报价明显高于其市场报价或报价明显不合理或者低于成本，且在规定时间内不能合理说明原因并提供证明材料的；

7）投标文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

8）	供应商未按采购文件变更通知更改投标文件的；

9）	未实质性响应采购文件中带“▲”条款要求的投标文件；

10）	投标文件附有采购人不能接受的条款；

11）投标文件中提供了与采购无关的赠品、回扣或者其他商品、服务；

12）	供应商串通投标，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益；

13）	违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离。

### 5.8 串通投标

有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同供应商的投标文件相互混装。

### 5.9 评标

5.9.1 采购人将按相关规定组织评标委员会，对投标文件进行审查、比较和评价。

5.9.2评标办法

评标办法详见第四章。

### 5.10 有效供应商少于三家的情况处理

评审期间，出现符合资格条件的供应商或者对采购文件做出实质响应的供应商不足三家，采购人可选择以下方式之一处理：

1）可将本标项作废标处理，重新组织采购；

2）可按财政部门的审批意见采用其他采购方式组织采购；

### 5.11 废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合采购文件规定废标情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

### 5.12 确定采购结果

采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

### 5.13 结果公告

采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

### 5.14 采购过程、采购结果质疑

5.14.1供应商认为采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的，供应商可以提出书面质疑。

5.14.2质疑书须包括以下内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

5.14.3采购过程的质疑期限自各采购程序环节结束之日起计算，7个工作日内向采购代理机构提出，逾期提出不予受理。

采购结果的质疑期限自采购结果公告期限届满之日（自本公告发布之日起至第2日24时止）之日起计算，7个工作日内向采购代理机构提出，逾期提出不予受理。

5.14.4质疑书中涉及的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

5.14.5质疑书必须署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，否则不予受理。

5.14.6质疑书以直接提交、传真或邮寄方式提交（一式三份）。

5.14.7质疑书以传真形式提交后，同时须向采购代理机构提交质疑书原件，采购代理机构以收到原件之日作为收到质疑日。

5.14.8供应商不得捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑。

### 5.15 发出中标通知书

5.15.1采购人及采购代理机构将以书面形式向中标人发出中标通知书。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

### 5.16 签订合同

5.16.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

5.16.2采购文件及补充文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件和中标通知书均作为合同附件。

5.16.3拒签合同的责任

中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同者，以投标违约处理，应赔偿采购人由此造成的直接经济损失。

### 5.17 采购代理服务费

5.17.1 中标人须向采购代理机构按如下标准和规定交纳中标服务费。

5.17.2 以合同作为收费的计算基数。

5.17.3 中标服务费按计价[2002]1980号文规定×60%（见下）收取：

| 中标金额P（万元人民币） | 服务招标服务费（万元人民币） |
| --- | --- |
| 100以下 | P*1.5% |
| 100-500 | 0.7+P*0.8% |
| 500-1000 | 2.45+P*0.45% |
| 1000-5000 | 4.45+P*0.25% |
| 5000-10000 | 11.95+P*0.1% |
| 10000-100000 | 16.95+P*0.05% |

# 第四章  评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》等有关规定，结合本项目的实际情况，制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公正、公平、科学、择优的原则，评标人员将本着认真、公正、诚实、廉洁的精神，进行评标工作，择优推荐中标候选人。在评标期间，评标委员及相关工作人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评标的有关情况。

对未中标人，评标委员会不作任何落标解释。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

二、评标组织

评标工作由招标采购单位依法组建的评标委员会负责。评标委员会负责审标、询标、评审等工作，并向采购人提出评审意见和评标报告。

三、评标纪律

1.评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将按照评标原则的要求，公正、平等地对待所有供应商。

2.所有评标人员应忠于职守、廉洁自律、秉公办事、不徇私情。

3.评标人员不得接受或参加供应商或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

4.评标期间，评标人员不得随意出入评标地点、与外界通讯、会客等。

5.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人、采购机构人员及评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标资格。

6.为保证评标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与供应商或与中标结果有利害关系的人进行私下接触。在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得将评标情况扩散出评标委员会以外。

7.评标过程中，评标专家对供应商的优劣情况，以及认为差异较大的情况等，应以书面意见作出真实、专业、诚恳负责的表述，不得违背客观、公正的原则。

8.评标结束后，各评标人员应将全部资料整理上交采购人，严禁将评标过程中的任何资料带出评标现场向供应商或其他单位提供。

9.在中标结果公布前应对评标委员会成员名单予以保密。

10.评标委员会对各供应商的商业秘密予以保密。

11.评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

12.在整个评标过程中，供应商企图影响招标结果的任何活动，可能导致其投标失败。如有违法行为，将依法追究其法律责任。

四、评标程序

1.本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

2.熟悉采购文件和评标办法。

3.采购代理机构按照采购文件规定的时间、地点及程序组织评审。评审程序如下：

1）开启评审场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

2）核验出席评审活动现场的评审小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

3）介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评审小组组长。

4）通报报名参加本项目采购的供应商名单及资格预审情况（如有），宣读最终提交采购响应文件的供应商名单，组织评审小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

5）根据需要简要介绍采购文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等。

6）评审小组组长组织评审人员独立评审。评审小组对拟认定为采购响应文件无效、供应商资格不符合的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩。

授权代表对澄清、说明或者补正内容未签字确认的，将自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4.起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

评审人员对有关采购文件、采购响应文件、样品、演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对采购文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对供应商而非采购人有利的解释；评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，可停止评标工作，重新组织采购活动。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

评审报告是根据评审人员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

1）采购项目基本情况：采购代理机构，项目名称，项目编号，采购内容，预算执行确认书编号，采购预算金额，采购方式，发布公告时间；公告发布网站，采购响应截止时间，购买采购文件单位情况，采购响应单位情况等

2）评审小组组成；

3）评审方法和标准；

4）评审情况及说明；

5）评标结果和中标候选人排序；

6）评标委员会的授标建议。

五、评标细则

1.本项目采用综合评分法（总分100分），评标委员会根据本评审办法进行评审，对各供应商的价格、商务、技术等评分因素在分值范围内进行各自打分。每个供应商最终得分=价格分+商务技术分。

2.评审时，评标委员会各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

3.对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

4.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

5.评分因素及分值范围

1）商务技术分

该评分分值由评标委员会根据评审情况在分值范围内独立打分（具体分值设定详见表格），小数点后保留一位小数。每个供应商的最终得分为评标委员会打分汇总后的算术平均值（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 详细要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术功能符合度 | 16 | 对应于第二章采购内容及需求“建设内容，技术要求，实施及售后要求”的符合度，每一项不满足扣2分，扣完为止。 |
| 2 | 软件知识产权 | 5 | 投标人具有大数据平台、电子政务云平台、可视化平台、空间规划模型系统、空间规划指标系统等相关业务自主知识产权（提供软件著作权证书或者专利证书），每一项证书得1分，最高5分。（需提供证书复印件） |
| 3 | 单位证书 | 3 | 投标人具备ISO9001质量管理体系认证证书、甲级测绘资质证书（含地理信息系统工程）、省级及以上高新技术企业研究开发中心证书，每一项证书得1分，最高3分。（需提供证书复印件） |
| 4 | 成功案例 | 5 | 投标人自2016年1月1日起承担的以空间数据为支撑的类似系统案例项目并通过验收的，每个合同得1分，最高得3分。投标人承担的项目获得过政府或行政主管部门颁发的科学技术进步奖或科学技术奖的，每个1分，最高2分。（需提供合同和验收意见复印件） |
| 5 | 技术架构 | 5 | 软件整体架构与功能匹配性、适用性、先进性和可扩展性，0-5分。 |
| 6 | 核心业务需求理解与设计 | 15 | 1、投标人对本项目业务、数据、基础设施等信息化现状了解程度，0-5分。 2、详细描述核心业务管理的整体流程和各业务节点的解决方案，0-5分。 3、详细描述关键业务场景的操作界面，根据功能实现的完整性、操作的便利性，0-5分。 |
| 7 | 系统演示 | 15 | 原型开发与系统演示，评委根据以下功能需求点的演示情况，根据功能实现的完整性、操作的便利性进行评议： 1、对应建设内容的第1条进行演示，0-2分 2、对应建设内容的第2条进行演示，0-1分 3、对应建设内容的第3条进行演示，0-1分 4、对应建设内容的第4条进行演示，0-1分 5、对应建设内容的第6条进行演示，0-1分 6、对应建设内容的第7条进行演示，0-1分 7、对应建设内容的第9条进行演示，0-1分 8、对应建设内容的第11条进行演示，0-1分 9、对应建设内容的第16条进行演示，0-1分 10、对应建设内容的第17条进行演示，0-2分 11、对应建设内容的第18条进行演示，0-2分 12、对应建设内容的第19条进行演示，0-1分 说明：除“数据库及标准设计”进行PPT演示外，其它内容必须进行系统原型演示，仅有PPT演示不得分，时间不超过20分钟。 |
| 8 | 实施控制 | 3 | 评委对投标人的项目实施进度安排和控制进行评价，系统开发符合相关的信息系统开发规范；详细描述整个实施过程及系统开发各阶段任务说明；描述项目进度管理措施、进度计划、开发队伍的人数及进度计划；在项目实施的各个阶段工作结束后，应提交相关的详细说明文档。0-3分。 |
| 9 | 质量控制 | 3 | 评委对投标人质量控制的方法和措施进行评价，0-3分。 |
| 10 | 项目经理资质与能力 | 5 | 项目经理需具备PMP证书、高级信息系统项目管理师证书和具备3年以上专职项目管理经验，三者缺一不可，得3分。 项目经理自2016年1月1日起承担的以空间数据为支撑的类似系统案例项目并通过验收的，每个合同得1分，最高得2分。 （需提供简历、PMP证书、学历学位证明、高级信息系统项目管理师证书和身份证复印件等相关证明材料以及案例合同复印件和验收意见复印件） |
| 11 | 项目团队要求 | 5 | 项目组配置合理性和匹配度，评委根据项目组成员简历、证书（包括且不限于高工、涉密培训、软件工程师等）进行评价。其中：项目组成员至少有2名及以上有高级工程师证书的得2分，至少有 1名及以上有涉密测绘成果管理人员岗位培训证书的得 1 分、至少有 1 名及以上档案安全保密专业能力的得 1 分，至少有10名及以上有类似软件工程师证书的得1分，没有不得分。（提供项目经理和项目组成员相关简历、证书和劳动合同复印件等相关证明材料） |
| 12 | 驻场人员 | 3 | 驻场开发人员在满足招标文件的要求上，每增加1人得0.5分，最高3分。（投标人需提供驻场开发人员缴纳的开标日期前三个月内任意一个月的社保证明材料，未提供者不得分） |
| 13 | 培训、安装、测试、验收方案 | 3 | 评委对投标人培训、安装、测试、验收方案进行评价，0-3分。 |
| 14 | 售后服务 | 4 | 包括但不限于投标人提供的售后服务方案、响应时间情况和售后服务机构人员安排情况，0-4分。 |

2）价格分

价格评分将在有效供应商范围内进行，最高得10分，最低得0分（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10%×100

扶持政策说明：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，供应商为小型或微型企业且所投产品为小型或微型企业生产的，其投标报价扣除6%后参与评审。

投标文件中须提供：供应商和投标产品制造商的	中小企业声明函。

未提供完整证明材料的，投标报价不予扣减。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商如为监狱企业且所投产品为小型或微型企业生产的，其投标报价扣除6%后参与评审。

投标文件中须同时提供：供应商的省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提供完整证明材料的，投标报价不予扣减。

（3）根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

投标文件中须提供：《残疾人福利性单位声明函》，未提供完整证明材料的，投标报价不予扣减。

上述（1），（2），（3）政策不重复计算。

此项由评标委员会集体核实后统一打分。

（4）采购人和代理机构根据财库【2019】9号文件规定，在指定平台网站查询核对投标产品主体节能、环境标志情况。

六、询标

对投标文件中存在含义不清楚的内容，必要时评标委员会要求供应商作必要的澄清、说明或补正。询标记录需供应商授权代表签字确认，它将作为投标文件的一部分。

七、修改评标结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

# 第五章  采购合同

数字智库业务系统一期建设项目

采 购 合 同

招标编号：

甲    方：   浙江省发展规划研究院

乙    方：

签约日期：2020年 12 月   日

签约地点：杭州市

甲、乙双方根据数字智库业务系统一期建设项目公开招标采购的结果，签署本合同。

1．合同价格及各方职责分工

1．1 合同价格

本合同总价人民币¥          元。（大写：人民币                 ）。

注：以上合同总价包含服务到达用户要求所需的一切税费。

本合同中甲、乙双方之间所发生的一切费用以人民币进行结算。

1．2 各方职责分工

甲方浙江省发展规划研究院为采购方；乙方**************为系统承接方，负责项目总体协调和项目管理工作，包括需求调研、需求分析、流程设计、功能模块设计、系统开发、集成测试、系统实施、系统培训、系统运维和项目推广工作。

2．适用范围

本合同条款适用于本次采购活动。

3．项目开发与要求

3．1 乙方必须进一步优化需求分析、概要设计、详细设计，并细化系统建设计划、目标任务书和测试验收方案。

3．2 乙方对所提供的产品、技术和服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害甲方的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，甲方概不负责，由此给甲方造成损失的，甲方有权向乙方追索赔偿。

3．3 乙方必须按照本项目进度进场实施，按照项目需求、国家技术规范和质量标准实施项目开发和系统集成。

3．4 本项目的最终采购单位为甲方，项目的知识产权归甲方所有，乙方必须提供项目的所有源代码和开发文档，甲方有权对软件进行修改。未经甲方书面同意，乙方不得擅自扩散或提供给第三方使用，否则应承担相应的侵权责任。乙方对甲方提供的业务资料、技术资料应严格保密，不得扩散。

4．项目实施

4．1 甲方提供项目所需的设备资源和必要场地。

4．2 乙方项目实施人员须在甲方指定地点驻场开发并服从甲方管理人员管理。乙方项目实施人员必须遵守现场的各项规章制度。集中实施不少于3个月，人员不少于10人，包括项目经理、产品经理、系统分析师或系统架构师、视觉设计师、前端工程师、数据库工程师、软件设计师、测试工程师等团队成员。

4．3 乙方不得随意变更项目经理，确实需要变更必须经甲方同意。

4．4 乙方需在前期需求调研后出具详细的甲方需求确认函并经由甲方确认后方可进行后续系统架设工作，若未经甲方确认，甲方有权拒支付本合同约定的所有价款。

4．5 乙方应根据项目情况提供软件开发、安装调试计划、项目实施进度计划，经甲、乙双方共同确定后作为双方共同执行的合同条款，乙方应按计划完工交付验收。

4．6 以中标结果通知为起点，里程碑节点安排如下：

（1）．合同签署：乙方将在接到中标通知书后 10日内与甲方签订合同，合同自双方签字盖章之日起生效。

（2）．需求分析与软件设计：2020年12月底前完成需求调研分析，形成需求分析报告；完成系统的框架搭建及数据标准规范编制；

（3）．软件研发、测试与试运行：2021年3月底前完成数据归集、数据整理建库、系统开发、功能测试、系统初验及项目培训，系统进入试运行；

（4）．最终验收：2021年6月底前完成项目本期所有内容的建设，完成项目平台系统的验收；项目验收后进入一年的项目维护期。

5．系统维护

5．1 乙方对甲方提供操作维护、管理等培训，至熟练操作为止。

5．2 乙方完成项目建设，通过竣工验收合格后，应提供一年免费运行维护，包括免费升级、故障排除、性能调优、技术咨询等，并负责处理、协调与各系统软件、硬件等供应商的关系。

5．3 系统维护期内，乙方能够提供24小时电话技术援助，1小时技术响应到项目现场，2小时内做出明确响应和安排，4小时内做出故障诊断报告。

5．4维护期内应用系统的任何更新（包括升级和调整）都需提供最新的源代码。

6．验收

6．1 完成全部系统建设任务，投入试运行前，由甲方组织对项目进行初步验收，通过初验后进行试运行。投入试运行后正常运行三个月，试运行期间系统无重大漏洞且甲、乙双方均同意进入最终验收阶段，由甲方会同有关部门对项目进行最终验收。

6．2 验收合格后，甲、乙双方共同签署验收报告，一式两份，一份交甲方留存，一份由乙方用作结算凭证。

6．3 如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处罚。

6．4 验收时必须提供完整的竣工验收资料，包括建设方案中所列的所有文档资料。

7．支付

本次项目合同总价为¥         元，大写：          整。采用分期付款方式：

合同签订后，支付合同金额的20%。甲方收到提供的付款申请书以及增值税专用发票后15个工作日内，向乙方支付¥         元，大写：                  整。

乙方完成数据中台开发工作，并通过阶段性验收后，支付合同金额的20%。甲方收到提供的付款申请书以及增值税专用发票后15个工作日内，向乙方支付¥         元，大写：                  整。

乙方完成全部开发工作，并通过初验后，支付合同金额的30%。甲方收到提供的付款申请书以及增值税专用发票后15个工作日内，向乙方支付¥         元，大写：                  整。

系统通过终验后，支付合同金额的25%。甲方收到提供的付款申请书以及增值税专用发票后15个工作日内，向乙方支付¥         元，大写：                  整。

系统免费运维期结束后，支付合同金额的5%。甲方收到提供的付款申请书以及增值税专用发票后15个工作日内，向乙方支付¥                 元，大写：                  整。

8．延期交付与核定损失额

如果乙方在正常情况下未能按合同规定的时间按期交付使用，甲方有权扣除乙方每日万分之五的系统制作费用。如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权终止合同。

9．不可抗力

签约双方由于不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长。不可抗力事故系指甲、乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果无法避免和无法克服的，且取得甲、乙双方认可的情况。

10．甲方的权利与义务

10．1 甲方应当主要负责项目建设的所有外部关系的联系与协调，为乙方工作提供良好的外部条件。

10．2 甲方应当按合同条款双方约定的内容和时间，向乙方提供与项目建设有关的项目等资料。

10．3 甲方应当按合同条款约定的时间就乙方书面提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定。逾期应视为甲方同意。

10．4 甲方应授权一名熟悉本项目情况、能迅速做出决定的项目代表，负责与乙方联系。更换代表，要提前通知乙方。

10．5 甲方有与乙方订立补充合同的签订权。

10．6 甲方有对项目规模、设计标准、规范和设计使用功能要求的认定权，以及对项目建设、设计变更的审批权。

10．7 甲方有权对项目实施进度进行监督，针对系统设计过程中的突发情况，甲方有权要求乙方更换该项目技术人员，乙方需无条件配合。

11．乙方的权利与义务

11．1 根据建设方案的承诺向甲方委派项目负责人、技术负责人和专业技术人员。

11．2 在履行本合同义务的期间，应运用合理的技能，认真、勤奋的工作。

11．3 在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄漏与本项目、本合同有关的技术、资料等，不得以任何形式侵害甲方的知识产权。

11．4 项目设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，提出建议，并向甲方提出书面报告。如果由于拟提出的建议会提高项目造价，或延长工期，应当事先取得甲方的同意。

11．5 项目实施组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向甲方提出书面报告。如果由于拟提出的建议会提高项目造价，或延长工期，应当事先取得甲方的同意。

11．6 有义务完成甲方基于系统架设方案上提出的个性化需求。

12．合同生效、变更和终止

12．1 本合同经甲、乙双方法定代表人或其委托代理人签字盖章后生效，至合同期止。

12．2 在甲、乙双方的责任期即合同的有效期，经双方协商，如因项目建设进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应重新约定相应延长的合同期。

12．3 在合同签订后，实际情况发生变化，使得乙方不能全部或部分执行项目时，乙方应当立即通知甲方。该项目的完成时间应延长。当恢复执行项目时，是否需增加时间用于恢复执行，由双方协商确定。

12．4 当事人一方要求变更或解除合同时，应当在30天前通知对方，因变更或解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

13．违约责任

13．1 甲方应当履行合同约定的义务，如有违反，须承担相应的违约责任。

13．2 因甲方未能及时按乙方要求提供资料，或提交资料不齐全等原因致使乙方交付成果逾期或质量不符合约定的，交货期相应顺延，乙方不承担责任。如果由此引起乙方返工而增加工作量，应增加相应的费用。

13．3 如在合同规定的工期内，由于乙方原因达不到项目规定的技术指标，乙方应当承担违约责任。承担方式和违约金额如下：超期30天内，每天扣合同金额的万分之五，违约金总额不得超过逾期所涉金额的百分之二十。

13．4 因不可抗力导致合同不能全部或部分履行时，甲、乙双方协商解决。

14．项目质量

14．1 乙方保证按ISO9000系列标准质量保证体系，对项目实施、调试、检测等各个环节进行严格的质量控制。

14．2 乙方须严格按设计方案和国家现行项目实施验收规范有关规定，精心组织实施、记录、检测。

15．争议处理

15．1 合同在履行过程中发生争议时，甲、乙双方及时协商解决。协商不成时，提请杭州仲裁委员会仲裁。

15．2 对于因违反或终止合同而引起的损失、损害的赔偿，由甲、乙双方友好协商解决，经协商仍未能达成一致的，提交杭州仲裁委员会仲裁。

16．其他

16．1 乙方不得参与可能与合同规定的与甲方的利益相冲突的任何活动。

16．2 乙方人员在甲方场地工作时，应遵守甲方相关规章、制度。

16．3 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传/传真/电报的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

16．4 合同履行期内甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

16．5 本项目的招标文件、经双方确认的项目实施方案、服务方案、实施时间表，乙方中标标书均是本合同不可分割的一部分，并具有同等法律效力。

16．6 本合同空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。

16．7本合同正本一式 肆 份，甲、乙双方各执 贰 份。

甲方：浙江省发展规划研究院            乙方：****************

地址：杭州市莫干山路425号瑞祺大厦    地址：

法定代表人（或委托代理人）            法定代表人（或委托代理人）

签字：                                签字：

开户银行：                            开户银行：

帐号：                                帐号：

日期： 2020年    月    日            日期：2020年    月    日

# 第六章  投标文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）

## 报价文件封面

正本/副本

项目名称：

项目编号：

标项序号及标项内容：

投标文件

（报价文件）

供应商：                    （盖单位公章）

投标文件签署人：             （签字或盖章）

日期：   年  月  日

目录

（1）开标一览表；

（2）投标价格组成明细表；

（3）供应商认为有必要提供的其它文件。

## 1、开标一览表格式

开标一览表

项目名称：

招标项目编号：

价格单位：元人民币

| 投标总价 | 小写： 大写： |
| --- | --- |

注：

1、具体价格明细详见《投标价格组成明细表》。

2、大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准。

3、开标一览表上任何超出采购文件的优惠内容均不计入评标。

4、表格可扩展。

供应商全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

## 2、投标价格组成明细表格式

投标价格组成明细表

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

价格单位：元人民币

| 序号 | 名称 | 说明 | 数量 | 单位 | ...... | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总价： |

报价说明：

1）	本项目为交钥匙项目，除甲方提供合同约定的配合内容外，其他均由乙方完成。所产生费用均应在上表中体现合计费用结转至开标一览表。

2）	表中不得有给予采购人的赠品、回扣或者与本项目采购无关的其他商品、服务。

3）	各分项报价应合理，且不得低于成本。

4）	表格可扩展。

供应商全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

## 3、		供应商认为有必要提供的其它文件

## 资格文件封面

正本/副本

项目名称：

项目编号：

标项序号及标项内容：

投标文件

（资格文件）

供应商：                    （盖单位公章）

投标文件签署人：             （签字或盖章）

日期：   年  月  日

目录

1）具有独立承担民事责任的能力的证明材料；

出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

A.	如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

B.	如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

C.	如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

D.	如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

E.	如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料；

良好的商业信誉：

出具供应商参加政府采购活动和使用信用无不良记录书面声明（格式参考）。

至本项目投标截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（代理机构以开标当日网页查询记录为准）

对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。

健全的财务会计制度：

出具符合以下情况的证明材料复印件（三选一）：

A.	供应商是法人的，应提供最近一个年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表(执行《小企业会计准则》的提供资产负债表和利润表两张基本报表），未经审计的，提供资产负债表、利润表或损益表。

B.其他组织和自然人如没有经审计的财务报告的，可以提供资产负债表、利润表、现金流量表。

C.	新成立不足一年的公司须出具情况说明。

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

出具具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的《承诺函》；（内容根据项目情况由供应商自定）

特别说明：法律和国务院行政法规规定或授权有关部门规定供应商或产品进入市场须先行取得相关认证或许可的，供应商须在投标文件中提供相关的认证或许可证明材料。

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料；

须同时出具满足以下要求的证明材料复印件：

A.	供应商须提供由税务部门出具的最近三个月内缴纳增值税和企业所得税的纳税证明。

B.	供应商须提供最近三个月内缴纳社会保险的凭据（缴税付款凭证或社会保险缴纳证明）。

依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

出具供应商近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式参考）。

1）具有独立承担民事责任的能力的证明材料；

出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

A.	如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

B.	如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

C.	如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

D.	如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

E.	如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料；

良好的商业信誉：

出具供应商参加政府采购活动和使用信用无不良记录书面声明（格式参考）（下表二选一）。

供应商参加政府采购活动和使用信用无不良记录书面声明（参考格式） 我公司声明，在购买本采购文件后，经查询“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn），本公司是 （未 ）（下划线处，根据查询情况打√）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 供应商全称（盖单位公章）： 投标文件签署人（签字或盖章）： 查询日期： 注：需附网页截图

或

供应商参加政府采购活动和使用信用无不良记录书面声明（参考格式） 我公司声明，在购买本采购文件后，经查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），本公司是 （未 ）（下划线处，根据查询情况打√）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 供应商全称（盖单位公章）： 投标文件签署人（签字或盖章）： 查询日期： 注：需附网页截图

至本项目投标截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（代理机构以开标当日网页查询记录为准）

对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。

健全的财务会计制度：

出具符合以下情况的证明材料复印件（三选一）：

A.	供应商是法人的，应提供最近一个年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表(执行《小企业会计准则》的提供资产负债表和利润表两张基本报表），未经审计的，提供资产负债表、利润表或损益表。

B.其他组织和自然人如没有经审计的财务报告的，可以提供资产负债表、利润表、现金流量表。

C.	新成立不足一年的公司须出具情况说明。

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

出具具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的《承诺函》；（内容根据项目情况由供应商自定）

特别说明：法律和国务院行政法规规定或授权有关部门规定供应商或产品进入市场须先行取得相关认证或许可的，供应商须在投标文件中提供相关的认证或许可证明材料。

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料；

须同时出具满足以下要求的证明材料复印件：

A.	供应商须提供由税务部门出具的最近三个月内缴纳增值税和企业所得税的纳税证明。

B.	供应商须提供最近三个月内缴纳社会保险的凭据（缴税付款凭证或社会保险缴纳证明）。

依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

出具供应商近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式参考）。

供应商近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式参考）； 承诺函 （采购人）： 我方（供应商）在参加政府采购活动前三年内，具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。 特此承诺！ 供应商全称（盖单位公章）： 投标文件签署人（签字或盖章）： 日期： 年 月 日

## 商务技术文件封面

正本/副本

项目名称：

项目编号：

标项序号及标项内容：

投标文件

（商务技术文件）

供应商：                    （盖单位公章）

投标文件签署人：             （签字或盖章）

日期：   年  月  日

目录

（1）投标函；

（2）采购内容及需求偏离表；

（3）合同条款偏离表；

（4）法定代表人资格证明书；

（5）法定代表人授权委托书（法定代表人签署不需提供此书）；

法定代表人及授权代表身份证正反面复印件；

社保机构出具的投标截止日前6个月内授权代表的投标单位社保缴纳证明，任职不足6个月的可提供劳动合同证明文件；

（6）投标产品主体列入节能产品证明资料、投标产品主体列入环境标志产品证明资料（如有）；

（7）供应商和投标产品制造商的中小企业声明函（如有）；

（8）供应商为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具（如有）；

（9）残疾人福利性单位声明函（如有）	；

（10）中标服务费支付承诺书；

（11）软件知识产权：投标人具有大数据平台、电子政务云平台、可视化平台、空间规划模型系统、空间规划指标系统等相关业务自主知识产权（提供软件著作权证书或者专利证书），提供证书复印件

（12）单位证书：投标人具备ISO9001质量管理体系认证证书、甲级测绘资质证书（含地理信息系统工程）、省级及以上高新技术企业研究开发中心证书，提供证书复印件

（13）成功案例：投标人自2016年1月1日起承担的以空间数据为支撑的类似系统案例项目并通过验收的。投标人承担的项目获得过政府或行政主管部门颁发的科学技术进步奖或科学技术奖的。（需提供合同和验收意见复印件）

（14）技术架构

（15）核心业务需求理解与设计：投标人对本项目业务、数据、基础设施等信息化现状了解。详细描述核心业务管理的整体流程和各业务节点的解决方案。详细描述关键业务场景的操作界面。

（16）投标人的项目实施进度安排和控制：系统开发符合相关的信息系统开发规范；详细描述整个实施过程及系统开发各阶段任务说明；描述项目进度管理措施、进度计划、开发队伍的人数及进度计划；在项目实施的各个阶段工作结束后，应提交相关的详细说明文档。

（17）质量控制的方法和措施

（18）项目经理资质与能力：项目经理需具备PMP证书、高级信息系统项目管理师证书和具备3年以上专职项目管理经验。项目负责人自2016年1月1日起承担的以空间数据为支撑的类似系统案例项目并通过验收的。（需提供简历、PMP证书、学历学位证明、高级信息系统项目管理师证书和身份证复印件等相关证明材料以及案例合同复印件和验收意见复印件）

（19）项目团队：项目组成员简历、证书（包括且不限于高工、涉密培训、软件工程师等）。其中：项目组成员至少有2名及以上有高级工程师证书的，至少有1名及以上有涉密测绘成果管理人员岗位培训证书的、至少有 1 名及以上档案安全保密专业能力的，至少有10名及以上有类似软件工程师证书的（提供项目经理和项目组成员相关简历、证书和劳动合同复印件等相关证明材料）

（20）驻场人员：（投标人需提供驻场开发人员缴纳的开标日期前三个月内任意一个月的社保证明材料）

（21）培训、安装、测试、验收方案

（22）售后服务：包括但不限于投标人提供的售后服务方案、响应时间情况和售后服务机构人员安排情况

（23）	供应商认为有必要提供的其它文件。

## 1、投标函格式

投标函

（采购人单位名称）：

浙江国际招（投）标公司：

（供应商全称）参加贵方组织的（项目名称）（招标项目编号）招标的有关活动，并对（项目名称）进行投标。为此我方：

1、承诺在供应商须知规定的投标截止日起遵守本投标文件中的承诺，且在投标有效期满之前均具有约束力。本投标文件的有效期为自投标截止时间起    天。

2、承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件及采购人规定的特定条件。

3、已详细审核全部采购文件，包括采购文件补充（如果有）、参考资料及有关附件，确认无误。

4、提供供应商须知规定的全部投标文件。

5、投标报价详见《开标一览表》。

6、保证遵守采购文件中的其他有关规定。

7、完全理解不一定接受最低价中标。

8、我公司自愿参加本项目的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

9、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

10、我方承诺不存在以下情况：

a）提供虚假材料谋取中标、成交的；

b）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

单位地址：

邮编：

电话：

传真：

## 2、采购内容及需求偏离表

采购内容及需求偏离表

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

注：

1、与第二章，采购内容及需求逐条对应

2、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“符合”

## 3、合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

注：

1、与第五章，采购合同逐条对应

2、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“符合”

## 4、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

供应商名称：

法定地址：

姓名：

性别：

年龄：

职务：

身份证号码：

该同志系公司法定代表人。

特此证明！

供应商：（盖章）

日期：  年  月  日

附：

法定代表人身份证复印件

## 5、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（法定代表人签署不需提供此书）

致：    _（采购代理机构）：

我      _（姓名）系             __（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工              （姓名）以我方的名义参加   （采购单位，项目名称）   项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：

职        务：

被授权人身份证号码：

法定代表人签名：

职          务：

身份证号码：

供应商公章：

签署时间：   年    月    日

附：

| 法定代表人身份证复印件 |  | 被授权人身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

附：社保机构出具的投标截止日前6个月内授权代表的投标单位社保缴纳证明，任职不足6个月的可提供劳动合同证明文件

## 6、投标产品主体列入节能产品证明资料、投标产品主体列入环境标志产品证明资料（如有）

## 7、供应商和投标产品制造商的中小企业声明函（如有）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：  年  月  日

特别说明：供应商在填写上述声明函前，须先自查本企业是否满足小微企业认定标准，可通过“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询，未按要求出具声明函的，投标报价不予扣减。未如实填写的，将依法承担相应责任。

## 8、供应商为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具（如有）

## 9、残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：  年  月  日

## 10、	中标服务费支付承诺书

中标服务费支付承诺书

## 浙江国际招（投）标公司：

## 本单位在此承诺：如在本项目中标，中标之日起5个工作日之内，向贵公司按采购文件约定支付中标服务费。

供应商全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

浙江国际招（投）标公司中标服务费收取账号

收款单位（户名）：浙江国际招（投）标公司

开户银行：中国工商银行杭州武林支行

银行账号：1202021209906782015

（11）软件知识产权：投标人具有大数据平台、电子政务云平台、可视化平台、空间规划模型系统、空间规划指标系统等相关业务自主知识产权（提供软件著作权证书或者专利证书），提供证书复印件

（12）单位证书：投标人具备ISO9001质量管理体系认证证书、甲级测绘资质证书（含地理信息系统工程）、省级及以上高新技术企业研究开发中心证书，提供证书复印件

（13）成功案例：投标人自2016年1月1日起承担的以空间数据为支撑的类似系统案例项目并通过验收的。投标人承担的项目获得过政府或行政主管部门颁发的科学技术进步奖或科学技术奖的。（需提供合同和验收意见复印件）

（14）技术架构

（15）核心业务需求理解与设计：投标人对本项目业务、数据、基础设施等信息化现状了解。详细描述核心业务管理的整体流程和各业务节点的解决方案。详细描述关键业务场景的操作界面。

（16）投标人的项目实施进度安排和控制：系统开发符合相关的信息系统开发规范；详细描述整个实施过程及系统开发各阶段任务说明；描述项目进度管理措施、进度计划、开发队伍的人数及进度计划；在项目实施的各个阶段工作结束后，应提交相关的详细说明文档。

（17）质量控制的方法和措施

（18）项目经理资质与能力：项目经理需具备PMP证书、高级信息系统项目管理师证书和具备3年以上专职项目管理经验。项目负责人自2016年1月1日起承担的以空间数据为支撑的类似系统案例项目并通过验收的。（需提供简历、PMP证书、学历学位证明、高级信息系统项目管理师证书和身份证复印件等相关证明材料以及案例合同复印件和验收意见复印件）

（19）项目团队：项目组成员简历、证书（包括且不限于高工、涉密培训、软件工程师等）。其中：项目组成员至少有2名及以上有高级工程师证书的，至少有1名及以上有涉密测绘成果管理人员岗位培训证书的、至少有 1 名及以上档案安全保密专业能力的，至少有10名及以上有类似软件工程师证书的（提供项目经理和项目组成员相关简历、证书和劳动合同复印件等相关证明材料）

（20）驻场人员：（投标人需提供驻场开发人员缴纳的开标日期前三个月内任意一个月的社保证明材料）

（21）培训、安装、测试、验收方案

（22）售后服务：包括但不限于投标人提供的售后服务方案、响应时间情况和售后服务机构人员安排情况

（23）	供应商认为有必要提供的其它文件。