杭州市上城区数据资源管理局

上城区视频共享平台项目

招标文件

（电子招投标）

项目编号：0625-23218341

采购人：杭州市上城区数据资源管理局

采购代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

二〇二三年四月二十五日

目  录

第一部分	招标公告

第二部分	投标人须知

第三部分	采购需求

第四部分	评标办法

第五部分	拟签订的合同文本

第六部分	应提交的有关格式范例

第一部分 招标公告

项目概况

杭州市上城区数据资源管理局上城区视频共享平台招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2023年    5月17日9点00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：0625-23218341

项目名称：杭州市上城区数据资源管理局上城区视频共享平台项目

预算金额（元）：5080000，120000

最高限价（元）：5080000，120000

采购需求：

标项1：

标项名称：上城区视频共享平台项目

数量：1

单位：项

预算金额（元）：5080000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：上城区视频共享平台建设及维保。具体以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

备注：不允许进口

标项2：

标项名称：上城区视频共享平台项目监理

数量：1

单位：项

预算金额（元）：120000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：上城区视频共享平台建设项目监理。具体以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

备注：不允许进口

合同履约期限：标项1：建设期3个月，运维服务期5年；标项2：服务期3个月，实际以项目验收止。

本项目接受联合体投标：☐是；R否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

þ无（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与投标）；

¨专门面向中小企业

¨服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到%，小微企业合同金额应当达到%;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到% ，小微企业合同金额应当达到%；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：至2023年5月17日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年5月17日9点00分00秒（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2023年5月17日9点00分00秒（北京时间）

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）以联合体形式投标的，提供联合协议（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。（3）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（4）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”“导入投标文件”“标书关联”“标书检查”“电子签名”“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（5）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：杭州市上城区数据资源管理局

地  址：杭州市上城区望潮路77号西楼

项目联系人（询问）：罗老师

项目联系方式（询问）：0571-89501345

质疑联系人：黄老师

质疑联系方式：0571-89501343

2.采购代理机构信息

名    称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地    址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

传    真：/

项目联系人（询问）：吴东嶂

项目联系方式（询问）：0571-85860825

质疑联系人：喻胜良

质疑联系方式：0571-85860241

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：杭州市上城区财政局政府采购监管处

地    址：杭州市上城区望潮路77号

传    真：/

联系人 ：余老师

监督投诉电话：0571-89500860

监督投诉电话：电话：0571-85252453若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二部分 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 服务类。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：服务，属于软件和信息技术服务业； 备注：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300）第（十二）条：软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或 营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从 业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业； 从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。 （2）本次采购为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 （3）本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 （4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 （5）参加本次采购活动的供应商提供的服务全部由小微企业承接的，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。小微企业将合同分包给大中型企业的，其报价不予扣除。 （6）符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 （7）本项目接受大中型企业与小微企业组成联合体。对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 （8）本项目允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 （9）提供的服务全部由小微企业承接（包括联合体内的小微企业和接受分包的小微企业）的，供应商应当出具《中小企业声明函》。 （10）残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 （11）监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以采购进口产品。 |
| 4 | 分包 |  A同意将非主体、非关键性的工作分包。 ☐ B不同意分包。 |
| 5 | 开标前答疑 会或现场考察 | A不组织。 ☐B组织。时间：/,地点：/，联系人：/，联系方式：/。 |
| 6 | 样品提供 | A不要求提供。 ☐B要求提供， |
| 7 | 方案讲解演示 | 标项1： ☐A不组织。 RB组织。 1、本项目需提供符合招标需求的演示资料（录屏或录像），不接受现场演示，演示时长控制在15分钟内，演示资料作为评审的依据之一。 2、是否能提供演示资料不做强制性要求，由投标人自行决定，如未按时提供演示资料或演示资料无法正常播放的，则相应内容的评分为0分。 3、演示资料录制为可播放格式文件存入U盘或光盘，应当密封包装，与投标文件同时递交。 标项2： RA不组织。 ☐B组织。 |
| 8 | 投标人应当 提供的资格、 资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、 环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | 报价要求 | 1、有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 2、本项目采用固定总价合同（总价包干），中标供应商的投标报价是履行合同的最终价格（含税），报价范围应涵盖完成本项目采购合同所涉及的人工费、设备费、材料费、措施费、专用工具费、交通费、食宿费、管理费、保险费、税金、理利润、风险费、投标费用等一切成本及费用。 3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 4、投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业 信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文 件送达地点 和签收人员 | 备份投标文件送达地点：浙江省国际技术设备招标有限公司（杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1401室）； 备份投标文件签收人员联系电话：吴东嶂，0571-85860825。 采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
| 14 | 代理服务费 | （1）本项目代理服务费参照计价格【2002】1980号文的收费标准向中标供应商收取。不足5000元按5000元计取。 投标人应当自中标结果公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见招标文件第六部分）。 （2）代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州分行武林支行 账 号：1202021209006759843 3、增值税发票开具资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |

- 一、总则

1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求（招标文件）中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。优先采购绿色包装产品、绿色物流配送服务以及循环利用产品。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4. 询问、质疑、投诉

4.1在线询问、质疑、投诉。

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出。

6.2 采购机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有)；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；

11.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

11.2商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有)；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2中小企业声明函。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并及时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在U盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前将备份投标文件送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

- 四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1开标后，采购人或采购机构将依法对投标人的资格进行审查。

19.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.3投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构告知其未通过的原因。

19.5合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

21.评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

- 六、定 标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

- 七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

- 八、电子交易活动的中止

27. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 九、验收

29.验收

29.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 采购需求

- 标项1上城区视频共享平台项目

## 一、项目基本情况

### 1、建设背景

根据《杭州市完善“天网工程”推进基层治理感知体系建设三年行动计划》《杭州市实施“天网工程”加强和完善社会治理感知体系集中攻坚行动方案》《上城区实施“天网工程”加强和完善社会治理感知体系集中攻坚行动方案》等文件要求，结合我区实际需求，进一步提升视频资源联网整合、智能分析、开放共享、统筹规划能力，并对新建视频资源统筹规划，构建统一的视频能力共享平台，推动视频资源全区共享共用。

上城区视频共享平台围绕视频的基础及行业能力建设，提供包括但不限于视频广场、点位搜索、算法超市、算法策略，任务编排等能力。围绕智能视频资源，在上城区市容市政、生态环境、水利水务、市场监督、国土资源、应急处突等领域提供城市事件和部件异常的动态监测和智能发现。为数字化改革中的行业治理、监督、服务等应用提供数智化赋能，提升行业业务协同服务的效率和效能。

### 2、建设目标

本项目以上城区视频共享平台为建设目标，实现跨部门共享，节省成本，提高利用率；通过监管视频在线情况，实现视频故障报警，督促接入点位快速修复，提高视频图像质量；挖掘视频资源潜力，根据不同场景需求，推动视频赋能业务应用。平台需具备不低于15万路视频级联接入能力，支持400个用户并发使用和管理，支持1000路并发能力，提升视频基础平台能力，建设视频资源共享应用建设、智能分析能力共享调度能力，建设视频资源共享应用、智能分析能力共享调度能力和视频图像数据统一运维及考核中心。根据等保三级要求提升平台安全防护能力，完成1次系统三级等保测评、1次密码测评、1次代码检测，项目维保期5年。

### 3、项目建设清单

| 序号 | 大类 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上城区视频共享平台建设 |  |  |  |  |
| 1 | 视频基础平台能力提升 | 基础服务包 | 套 | 1 |
| 2 |  | 首页 | 套 | 1 |
| 3 |  | 关键字检索页面 | 套 | 1 |
| 4 |  | 场所搜索 | 套 | 1 |
| 5 |  | 目录搜索 | 套 | 1 |
| 6 |  | 区域详情页 | 套 | 1 |
| 7 |  | 我收藏的点位页面 | 套 | 1 |
| 8 |  | 我关注的区域 | 套 | 1 |
| 9 |  | 视频播放 | 套 | 1 |
| 10 |  | 快捷导航栏 | 套 | 1 |
| 11 |  | 地图展示 | 套 | 1 |
| 12 |  | 点位查询 | 套 | 1 |
| 13 |  | 空间查询 | 套 | 1 |
| 14 |  | 查询结果展示 | 套 | 1 |
| 15 |  | 收藏夹 | 套 | 1 |
| 16 |  | 级联视频接入 | 路 | 150000 |
| 17 | 视频资源共享应用建设、智能分析能力共享调度能力建设 | 申请单列表 | 套 | 1 |
| 18 |  | 申请单详情 | 套 | 1 |
| 19 |  | 申请单任务 | 套 | 1 |
| 20 |  | 申请单审批 | 套 | 1 |
| 21 |  | 智能分析申请列表 | 套 | 1 |
| 22 |  | 关键字检索 | 套 | 1 |
| 23 |  | 智能分析申请新建 | 套 | 1 |
| 24 |  | 智能分析申请审批 | 套 | 1 |
| 25 |  | 智能分析申请详情 | 套 | 1 |
| 26 |  | 关键字检索 | 套 | 1 |
| 27 |  | 智能分析编排列表 | 套 | 1 |
| 28 |  | 智能分析编排详情 | 套 | 1 |
| 29 |  | 编排能力配置 | 套 | 1 |
| 30 |  | 预警实时推送 | 套 | 1 |
| 31 |  | 预警事件详情 | 套 | 1 |
| 32 |  | 预警研判处理 | 套 | 1 |
| 33 | 成效管理 | 数据统计 | 套 | 1 |
| 34 |  | 状态监控 | 套 | 1 |
| 35 |  | 日志分析 | 套 | 1 |
| 36 | 视频图像数据统一运维及考核中心建设 | 基础服务包 | 套 | 1 |
| 37 |  | 设备搜索 | 套 | 1 |
| 38 |  | 标准地址 | 套 | 1 |
| 39 |  | 治理清单 | 套 | 1 |
| 40 |  | 质量检测分析 | 套 | 1 |
| 41 |  | 设备资源管理 | 套 | 1 |
| 42 |  | 设备标准管理 | 套 | 1 |
| 43 |  | 空间信息配置 | 套 | 1 |
| 44 |  | 管理信息高级配置 | 套 | 1 |
| 48 |  | 资源管理调度 | 套 | 1 |
| 52 |  | 统筹视频监控数据治理服务 | 项 | 1 |
| 定制开发 |  |  |  |  |
| 1 | 对接定制开发服务 | 与雪亮平台、物联平台对接 | 人/天 | 10 |
| 2 |  | 与浙政钉账户体系对接 | 人/天 | 10 |
| 3 |  | 与IRS一体化数字资源系统对接 | 人/天 | 10 |
| 硬件底座 |  |  |  |  |
| 1 | 硬件底座 | 万兆交换机 | 台 | 2 |
| 2 |  | 核心交换机 | 台 | 2 |
| 3 |  | 万兆光模块 | 个 | 40 |
| 4 |  | 万兆视频网闸 | 台 | 1 |
| 5 |  | 堆叠专用线缆 | 根 | 10 |
| 6 |  | 多模光纤跳线 | 根 | 20 |
| 7 |  | 铜缆跳线 | 根 | 30 |
| 8 |  | 对接网关 | 个 | 1 |
| 9 |  | 平台一体机 | 台 | 4 |
| 10 |  | 治理服务一体机 | 台 | 1 |
| 11 |  | 流媒体服务一体机 | 台 | 2 |

## 二、详细技术指标要求

| 序号 | 名称 |  | 详细技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上城区视频共享平台建设 |  |  |  |
| 1 | 视频基础平台能力提升 | 基础服务包 | 支持区域数量：2万；组织数量：2万；用户数量：大于400；同时在线用户数量：400；角色数量：3万 1）支持通过设备一张图可以看到各区域的设备接入情况和分布，展示多种设备的接入、治理、在离线情况；展示资源接入和申请排行榜；展示不同委办局的设备资源接入与共享情况。（此项为演示得分项） 2）支持通过事件一张图以地图展示事件类型的总量、占比、智能事件研判情况、上报情况和委办局接入申请排行。（此项为演示得分项） 3）支持通过算法一张图展示平台已接入的算法总数、类型以及使用频率排行，展示委办单位运行的算法任务，并了解算法数量排行。（此项为演示得分项） 4）支持通过算力一张图查看云边融合的算力芯片使用情况、芯片分布情况、服务器使用情况、存储使用情况等。（此项为演示得分项） |
| 2 |  | 首页 | 1）接入设备类型占比：设备类型总数；按设备类型统计设备数，占比top4+其他（第五及以后的数据累加）。 2）设备总数：设备总数，设备在线总数、离线总数；在线/离线设备按设备类型统计总数TOP 2。 3）设备治理情况：按设备治理类型进行统计已治理数排行榜top10。 4）设备开放共享情况：设备开放的可开放、受限开放、不开放总数。 5）设备共享的可共享、受限共享、不共享总数。 6）委办单位设备接入排行：统计各个委办单位申请的设备数量并进行单位排名TOP10（单位各个委办局）。 7）委办单位设备申请排行：统计各个委办单位接入数量并进行单位排名TOP10（单位各个委办局）。 8)地图撒点：根据行政区划、委办单位、设备类型、设备状态查询下级各个区域设备总数。 根据行政区划、委办单位、设备类型、设备状态查询设备点位信息列表。 9）支持不同角色的用户进入不同的模式，政数局用户默认是地图模式，可切换到浏览模式，委办局用户默认浏览模式，可切换到推荐模式，admin/运营人员用户默认地图模式，可以切换到推荐模式和浏览模式；支持创建，编辑，移动，删除收藏夹，同时可以查看每一个收藏夹下面收藏的点位信息，可以预览，回放，添加到预案中，实时视图分析申请，同步标签以及批量删除点位。推荐模式中可以按照最近24小时，最近三天，最近一周，最近三个月用户的点播统计以及热点点位和点位热力图信息。（此项为演示得分项） |
| 3 |  | 关键字检索页面 | 1)支持符合条件的点位列表分页展示，支持根据点击量从多到少排序，支持点位批量预览、回放、权限申请，支持单个点位预览、收藏等； 2)支持符合条件的区域列表展示，鼠标悬停展示区域地图定位，点击区域进入区域详情页面，点击关注按钮关注当前区域; |
| 4 |  | 场所搜索 | 1)支持按照场所类型标签查询检索，支持目录树检索； 2)支持通过场所类型查询场所，支持鼠标悬停展示区域地图定位，点击区域卡片进入区域详情页； 3)支持按场所分类展示其下的视频点位，全部时展示全部，支持点位列表分页展示，支持点位按能力集过滤，支持根据点击量从多到少排序，支持点位单个收藏、预览，支持批量点位预览、回放、权限申请； |
| 5 |  | 目录搜索 | 1)支持基础目录和自定义目录选择； 2）支持目录对应组织树展示； 3）支持根据组织查点位列表，组织下点位分页展示，支持根据点击量从多到少排序，支持点位单个收藏、预览，支持批量点位预览、回放、权限申请； |
| 6 |  | 区域详情页 | 1)支持区域名称、是否关注、区域所属行政区划等信息展示； 2)支持地图展示区域，地图展示点位，高亮显示点位，地图交互能够预览和回放视频； 3)支持区域下点位列表分页展示，支持按场所或能力集过滤点位，支持根据点击量从多到少排序，支持点位单个收藏、预览、地图定位，支持批量点位预览、回放、权限申请; |
| 7 |  | 我收藏的点位页面 | 1)支持收藏夹列表展示，收藏夹新增、修改、删除、移动； 2)支持收藏夹点位展示，支持点位单个预览、取消收藏、支持批量点位预览、回放、权限申请、删除; |
| 8 |  | 我关注的区域 | 1)支持展示场所分类； 3)支持展示场所关联区域列表，支持区域地图展示，支持点击区域进入详情页，支持已关注区域取消关注; |
| 9 |  | 视频播放 | 1）支持有权限的点位预览、回放，支持无权限的点位预览15秒，支持无权限点位申请权限，支持点位批量播放，支持云台控制，支持全屏播放模式，支持点位高亮匹配，支持查看点位详情。切换到回放模式，支持选择时间区间下载视频，单帧前进，单帧后退，支持电子放大，支持截图。 2）★支持预案模块功能，支持根据用户有权限的点位创建预案信息，可以创建，编辑，删除预案分组。支持播放预案，可以设置分屏参数以及播放的时间周期，分别支持预览和回放。支持在预案分组下面创建，编辑和删除预案信息，选择的点位可以按照目录树和收藏夹两种形式选择点位（提供检测报告证明）； （3）提供通过视频资源共享，实现视频赋能。提供对点位资源进行权限申请、在线预览、录像回放能力。通过视频广场可以了解平台的城市视频资源基本情况及分布情况，从而实现快速定位所需要视频资源。 |
| 10 |  | 快捷导航栏 | 1)支持播放历史点位快捷查询； 2)支持我收藏的点位页面快捷进入； 3)支持我关注的区域页面快捷进入。 |
| 11 |  | 地图展示 | 1)支持地图缩放、移动、改变当前视野范围、一键恢复初始视野、展示当前比例尺与经纬度数据； 2)支持使用不同的图标分别展示点位位置，支持相邻点位多点聚合展示。 |
| 12 |  | 点位查询 | - 支持搜索结果列表单个点位进行查看点位详情预览、回放、查看点位抓拍图、添加到收藏夹、查询点位周边其他点位、携带点位信息申请实时视图分析。 2）支持以关键字、场所标签、组合条件、空间信息进行点位搜索；支持在结果列表或收藏夹中对点位进行批量操作，包括点位批量预览、回放、添加至收藏夹、复制点位信息、导出点位信息，携带点位信息进行感知资源申请、携带点位信息申请实时视图分析； 3)支持目录查询功能，支持切换目录来筛选出点位； - 4)★历史搜索是将用户搜索过的关键字保存下来，便于下次快速检索，最多支持10条关键字搜索记录 常用搜索能够将用户关键字和标签组合一起保存下来，通过点击保存按钮进行保存，将鼠标放在搜索框能够查看到常用搜索记录，最多支持10条；（提供检测报告证明） |
| 13 |  | 空间查询 | 1）支持通过框选、圆选、多边形选、线选等绘制区域，查询地图上绘制范围内点位; 2）★内置10大行业共230个场景分类，展示三级场景目录树，展示场景关联的事件模型数量,支持填写场景名字，搜索出相关的场景；（提供检测报告证明） |
| 14 |  | 查询结果展示 | 1)支持将查询结果通过红色气泡的方式将当前页数据在地图上定位展示； 2)支持列表分页展示符合条件的查询结果点位。 3)支持组件化微服务架构设计，支持系统评分，对服务器在线率、中心服务器资源使用情况、资源运行状态、服务器告警等状态综合评分，可以可视化界面展示及监控服务器及组件服务数量、运行状态、资源状态及告警状态，并支持以颜色区分节点及服务器连接的告警紧急程度 |
| 15 |  | 收藏夹 | 1)★支持创建，编辑，移动，删除收藏夹，同时可以查看每一个收藏夹下面收藏的点位信息，可以预览，回放，添加到预案中，实时视图分析申请，同步标签以及批量删除点位。（提供检测报告证明）； |
| 16 |  | 级联视频接入 | 通用视频联网标准协议（GB/T28181、DB33/T629） |
| 17 | 视频资源共享应用建设、智能分析能力共享调度能力建设 | 申请单列表 | 支持根据状态统计工单数量，支持根据状态切换展示对应状态的工单列表 支持根据申请单名称、申请单编号、创建时间条件检索工单列表，支持检索条件的一键重置 支持新建申请，跳转到对应工单申请页面，选择申请资源进行申请 支持分页展示工单列表，支持按申请单名称、申请单编号、申请类型、状态、创建时间、操作展示申请单列表，操作列支持点击查看申请单跳转到申请单详情页面 |
| 18 |  | 申请单详情 | 1)支持申请单详情查看，展示权限选择、申请资源、申请时效、资源使用用途、申请单编号，申请人、审批意见等信息； 2)对于算法分析产生的智能事件，可基于平台进行查阅和研判工作，判断事件是否准确，对于误报的事件可以直接跳转到编排的页面，调整当时场景治理的参数。（此项为演示得分项） |
| 19 |  | 申请单任务 | 1）支持委办局用户在基础资源目录、部门资源目录、主题资源目录下申视频点位到部门资源目录或主题资源目录下。已申请的资源可以重复申请。 视频点位申请的权限分为数据查看、云台控制、预览抓拍、紧急录像、录像回放、录像抓拍、录像剪辑、接收声音。这些权限可以在申请页面细化到具体每一个点位的权限。 2）资源申请的流程是委办局普通用户发起申请->委办局管理员申请->政数局审批->数源委办局管理员审批。其中流程有一个环节驳回则驳回到发起人节点，驳回的单子发起人可以编辑后重新提交或者删除。 3）点位申请单需要填写的内容有资源列表、申请时效、资源使用用途、附件、申请资源所挂载的目录和区域。审批时可以选择通过或驳回，并填写意见； 4）支持查看视频点位申请工单详情，详情支持展示工单的数据包括申请人，申请的点位数据（点位编码、点位名称，设备权限）等，审批流程数据（审批人、审批时间、审批意见） 5)提供上下级资源管理调度平台之间任务与资源协同，支持同一网域和不同网域的计算任务协同调度，比如上级平台执行分析任务时，资源不足，可以调用下级的解析资源; |
| 20 |  | 申请单审批 | 支持对提交后的申请单进行审批处理，审批人包括：有感知资源审批的用户、admin用户，审批处理意见包括：通过、驳回并支持备注说明。 |
| 21 |  | 智能分析申请列表 | 1)支持展示用户关联申请单列表，支持展示分析名称、创建说明、分析算法、分析单编号、创建人、创建时间、操作等字段； 2)支持申请状态为待提交、审批中、编排中、分析中、分析到期等5种状态 |
| 22 |  | 关键字检索 | 支持基于分析名称、分析算法、分析点位、分析状态等检索用户创建的申请单，支持检索字段的模糊查询，支持检索条件重置 |
| 23 |  | 智能分析申请新建 | 新建算法分析，填写分析名称，创建说明，流程附件（PDF,PNG,WORD等常见格式，非必填），用户推送，选择待分析算法和点位提交智能分析 |
| 24 |  | 智能分析申请审批 | 1)支持智能分析申请开启工作流审批，支持用户自定义审批流程，支持审批节点绑定用户、关联角色的一批用户； 2)支持审批节点的通过、退回审批操作，支持录入审批意见，支持退回申请单的重新提交，支持记录审批用户及审批时间。 3)提供资源的统一接入管理与调度能力，智能分析任务的统一管理调度，提供资源编排能力。支持实时视频解析、在线录像解析、人脸分析、人体分析、车辆分析、行为分析等智能分析任务，实现视频图片中目标检测、建模、属性分析。 |
| 25 |  | 智能分析申请详情 | 1)支持以进度条形式展示申请单当前状态，支持进度条分为提交、审批、执行、完成四个节点，支持分能力展示分析时间计划、分析周期、分析有效期、分析点位； 3)支持展示审批申请单每个节点的审批操作、申请意见、审批人、审批时间，支持完成申请单无法修改、无法重新保存、无法重新提交。 |
| 26 |  | 点位场景治理 | 1）★展示治理单中所有点位，球机需要配置预置点，选择点位，展示点位的实时视频，该点位关联的算法。进入点位配置抓图失败时，提示进入无图配置，展示占位图进入编排功能。（提供检测报告证明） 2)支持为区域+能力定位的场景配置多条分析规则，支持基于不同能力配置不同分析规则，支持城管类能力配置置信度、灵敏度规则参数，支持AI开放平台训练出来的图片类算法配置全分析规则，支持AI开放平台训练出来的视频配算法配置智能事件分析（IED）规则，支持行为分析和交通类能力配置分析规则； |
| 27 |  | 智能分析编排列表 | 1)支持按分析名称、创建说明、分析算法、分析单编号、创建人、状态、操作展示系统编排单列表； 2)支持状态为编排中、分析中两种状态，支持编排中时有场景治理、启动、删除三种操作，支持分析中时有查看事件、停止两种操作； 3)支持批量删除选中编排单。 |
| 28 |  | 智能分析编排详情 | 1)支持展示分析单编号、创建人、创建说明、创建时间，支持展示编排单关联算法、申请时效信息； 2)支持展示编排单关联点位编号、点位名称、点位类型、操作，支持枪机有场景治理操作，支持球机有场景治理、巡航路径编排操作； 3)平台可以直接发起编排任务，一视频多算法的场景治理和任务下发工作。在算法编排时，需要对同一批点位在同一时段内，分析多种算法。用户可以使用批量复制点位和分析时间的功能;在场景治理点多、时间紧、亟需出成效的情况下，用户可使用批量场景治理功能，一次性对多个场景进行治理；当用户对事件准确性要求高时，可对单个场景进行精细化治理;（此项为演示得分项） 4）支持图片分析任务按照工作流程进行展示，支持抓图、拉取、数据处理、等待队列、投递分析和分析结果转发的参数配置和修改，支持消息队列主题的滚动展示；支持视频解析任务按照工作流进行展示，支持抓图、拉取、数据处理、等待队列、投递分析和分析结果转发的参数配置和修改，支持消息队列主题的滚动展示；（此项为演示得分项） |
| 29 |  | 编排能力配置 | - 枪机--算法得分析规则配置，可以标识为无法治理，进入规则配置后设置规则信息，动态加载算法的规则信息（行为分析，城管，AI开放平台训练出来的算法,交通，算法统一接入协议）根据所选择的算法显示分析区域（矩形框、多边形框、线）；屏蔽区（矩形、多边形、线）、删除；云台控制；分析框和屏蔽区 用不同的颜色区分，有全屏快捷 2）球机--从设备获取预置点,自行添加预置点（云台控制：可以转动云台；添加预置点【输入预置点编号】记录PTZ信息，并保存ptz信息，可作为任务信息进行透传），针对每个预置点配置规则，与枪机一致 3）★支持为球机配置巡航计划，支持基于编排单关联能力过滤已绘制区域的预置点，支持配置多条巡航路径；支持巡航路径配置，支持巡航路径配置巡航时段、巡航周期、巡航间隔，支持配置巡航预置点转动时长，支持巡航路径中添加预置点，支持为每个预置点配置停留时长，支持巡航路径、巡航中预置点的删除；（提供检测报告证明） 4)★批量配置：选择点位后，进行批量参数配置，加载该算法的参数配置参数，进行配置，对于分析区域支持全屏，规则线只支持中心线绘制。需要精细绘制，需要进入每个点位进行配置。进行批量参数配置后，会覆盖原来的已经配置的参数；（提供检测报告证明） 5)批量修改：选择点位后，进行批量参数调整，调整单个/多个参数，其余参数不进行修改。针对AI开放平台训练的算法，需要先选择分析模式，在针对该分析模式下的参数进行调整； - 6)演示面向不同区域和不同算法的场景可配置多条分析规则：支持配置置信度、灵敏度规则参数；支持图片类能力配置全分析规则；支持行为分析类能力配置分析规则；（此项为演示得分项） |
| 30 |  | 预警实时推送 | 1）★支持事件订阅任务单检索 检索条件：订阅任务名称、事件订阅方式、订阅类型、任务状态（全部、已停止、运行中、已完成、异常终止），检索条件可以被重置 展示内容：订阅任务名称、关联事件模型、订阅平台名称、订阅方式、订阅类型、任务状态、创建人、创建时间及操作按钮展示 操作按钮：支持对单条任务，查看任务详情、启动/停止任务、删除任务（需停止后删除） 任务详情：显示关联事件模型、任务状态，任务基本信息（订阅任务名称、订阅类型、事件核验状态、创建人、创建时间）、设备列表、事件订阅方式；（提供检测报告证明） 2）支持委办局用户，在此菜单页面直接发起“新建订阅申请”操作； 3）支持运维用户，在此菜单页面直接发起“新建任务”操作 |
| 31 |  | 预警事件详情 | 1）点击卡片或者列表，详情按钮，进入事件详细信息界面： 算法事件展示事件的基本信息（事件模型名称，事件地址，事件状态，事件时间，事件图片，点位名称、点位编号，事件关注度、算法信息、分析名称、任务类型、检测目标信息以及地图展示点位、事件位置信息）， 2）支持实时预览、事件回放、图片下载、录像下载、策略信息查看等操作，对运维用户支持任务分析详情跳转； 3)★通过场景、标签、事件名称查询出对应的事件模型，委办局用户还可以通过“我的”条件查询出所属用户组下的事件模型 ；支持查看事件的详细信息：事件模型标识、事件来源单位、关联场景、关联标签、事件协议字段信息等 ；（提供检测报告证明） 4)★支持根据场景目录分类展示场景目录树，根据事件模型场景归属，组合生成场景事件模型目录树，便于用户选择对应事件模型；支持不同层级场景下事件模型一键全选；支持不同层级场景下事件模型数量统计展示；支持场景名称、事件模型名称，模糊匹配筛选。（提供检测报告证明） |
| 32 |  | 预警研判处理 | 支持待验判事件检索，检索条件：事件模型名称，事件状态内置待验判，该菜单对运营人员可见 支持卡片和列表的形式展示事件，卡片右侧可以进行切换，支持按事件时间排序，可以选择时间倒序或者正序 支持对待研判事件，当前页全选或多选进行批量研判，选择处理意见（正报、误报）填写备注信息； 支持完成研判操作后列表中相应事件被移除 |
| 33 | 成效管理 | 数据统计 | 1)支持针对区域运维、视频质量、录像完整性、监控点实时数据及录像保存情况进行统计。 2)提供平台接入的设备、事件的全域可视化能力，通过多维度技术指标分析，实现对视频共享平台总体运行情况的全域展示，辅助用户了解整体接入和运行情况，进行决策。 |
| 34 |  | 状态监控 | 1)支持针对所管理的服务器、组件和服务的运行状态进行监控及告警，支持查看各资源的运行状态、监控详情及维护记录，支持组件服务停止、启动、重启及刷新管理。 2)运行中心为运营人员提供运行监控、运行统计、成效报表和成效一张图功能，轻松辅助运营人员掌握平台的运行情况。 |
| 35 |  | 日志分析 | 支持按用户名、IP和关键字查询用户操作日志； 支持以组件和组件内服务的维度进行系统日志记录和查询，支持查看系统错误码，了解系统错误内容及解决建议。 |
| 36 | 视频图像数据统一运维及考核中心建设 | 基础服务包 | 1)支持按照行政区划、管理单位、建设类型进行统计；支持统计数据展示，统计数量包括统计设备总数、可信度统计、已标定统计、设备类型已标定统计。 2）包含数据集成软件；支持数据标准管理功能；支持人体、人脸、车辆、设备等视图数据的摆渡。 |
| 37 |  | 设备搜索 | 支持设备搜索，搜索条件、搜索结果清单、查看详情。 |
| 38 |  | 标准地址 | 对地址信息进行治理，从而得到标准化的地址信息。 |
| 39 |  | 治理清单 | 治理清单管理；空间信息治理；室内外标定；设备关系标定；勘误上报审批；批量关联标定；设备推送；设备坐标系转换；场景治理。 |
| 40 |  | 质量检测分析 | 时间差检测；经纬度异常检测；设备名称检测；摄像机功能类型检测；摄像机采集区域类型；监控点位类型检测；设备状态检测；IPV4检测；IPV6检测；MAC检测。 |
| 41 |  | 设备资源管理 | 对设备资源列表展示，包括监控点、卡口、杆体、WiFi探针、电子围栏、人证设备等，编码设备，设备集管理。 |
| 42 |  | 设备标准管理 | 1)支持行政区划管理，导入、同步、清空、画面； 2)支持码表类型管理； 3)支持能力集管理，添加、批量删除、批量启动、批量禁用、单条删除、单条修改、单条启动； 4)支持模型管理，添加模型、模型启动、条件搜索、模型修改、属性管理； 5)支持标签管理，包括添加、批量删除、删除、修改操作；支持标签的分类； 6)支持对设备类型模型进行新增、编辑、设备属性管理、删除的功能; |
| 43 |  | 空间信息配置 | 1)支持场所管理，添加、详情查看、删除、导入、导出； 2）支持地理区域管理，创建目录树结构、创建区域、修改目录和区域名称、删除目录或区域、导入、导出、删除、保存； 3）支持区域集管理，添加、删除、查看集合。 4）持根据关键词、行政区划、空间查询、设备类型等条件对设备进行查询检索，并将检索结果进行列表展示或地图打点展示功能。 |
| 44 |  | 管理信息高级配置 | 1）管理单位管理，用于管理平台中的管理单位，包含管理单位的展示与查询、添加、修改与删除等功能； 2）系统平台管理，用于管理平台中的系统平台，包括系统平台的展示与查询、添加、修改与删除等功能。 |
| 45 |  |  | 服务配置，包括依赖服务配置、地图配置和数据源配置； 任务配置，包括对设备治理中定时任务的配置，展示定时任务是否启用以及执行周期，通过页面配置可以控制各定时任务的启动情况和执行周期； 参数配置，包括基础设置、经纬度异常检测设置、抓拍图片索引、抓拍数量参数配置和其他设置。 |
| 46 |  |  | 权限配置。用户权限管理是通过应用中心获取用户角色数据；根据角色数据绑定设备治理菜单，达到用户控制菜单的目的；根据角色绑定组织树，达到用户控制组织树下的设备数据。 |
| 47 |  |  | 包含变更记录，对所有设备的相关操作进行记录。 |
| 48 |  | 资源管理调度 | 资源管理调度（基础）：提供计算资源、存储资源、算法资源的统一接入管理与调度能力，支持可视化的任务创建，前后端计算资源统一调度和自动化调度适配，通过标准化开放接口，赋能AI能力；提供资源、任务运行监控能力，通过跨域调度策略，有效提升计算资源的利用率。 |
| 49 |  | 统筹视频监控数据治理服务 | 1)服务包括上城区数据资源管理局视频共享平台项目的日常运营工作，牵头细分领域项目的数据资产目录、“一机一档”数据标准等制定。 2）按要求及社会治理的需要，牵头完成特定行业、场所视频的梳理、排查、推送及保障工作。 3) 按照规范部署公司软件，配置软件系统，试用验证系统功能，反馈结果和问题。 4) 数据治理运营，依托工具，进行各类数据资源的接入和长期治理运营。 5) 跟进相关进度，定制系统说明书、使用手册等资料。 6) 运行维护，持续跟进用户使用情况，培训指导用户操作使用，解决其使用过程中遇到的问题和困难，记录问题并反馈。 7）数据维护，录入表维护、输出表维护、数据审核规则维护、业务审核流程维护。 8）系统测试，系统各项设置测试，模拟用户业务进行测试。 9)每年进行1次培训，指导系统使用部门正确使用系统，并解答在使用过程中出现的问题； 10)每季度维护统计视频资源底数，理清资源台账，根据“一机一档”数据标准，维护点位信息，保障平台可用性和视频资源档案准确性。 11)每月对接入点位进行考核，梳理监控在线情况和抓拍活跃度，配合用户对在线率和抓拍活跃度未达到80%的区域进行通报，跟进整改情况； 12)每周梳理、排查视频共享平台运行情况，日常巡检并输出巡检日志，系统出现异常时分析问题出现原因，下发维修工单，配合修复工作，及时解决故障。 13)根据用户实际需要配合业务部门进行视频资源共享推送、申请资源等相关操作； 14）派驻现场服务1人； |
| 定制开发 |  |  |  |
| 1 | 对接定制开发服务 | 与雪亮平台、物联平台对接 |  |
| 2 |  | 与浙政钉账户体系对接 |  |
| 3 |  | 与IRS一体化数字资源系统对接 |  |
| 硬件 |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 详细技术指标 |
| 1 | 硬件底座 | 万兆交换机 | 全网管三层交换机，机架式，24个1G/10G SFP+光接口，2个40G QSFP+光接口，1个console口，1个usb接口，1个带外管理网口；2个业务扩展槽，2个电源模块槽位，2个风扇模块槽位，交换容量：2.56Tbps/25.6Tbps，转发性能：720Mpps/1260Mpps；支持RIP/OSPF/BGP/IS-IS/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环网RRPP/ERPS、支持SNMP V1/V2c/V3网管。 支持OSPFv2 FRR功能，并且10000条路由收敛时间在50ms之内，具备MACsec（802.1ae）硬件加密技术。支持虚拟化本地负载分担、虚拟化单点管理功能、9台设备堆叠、虚拟化堆叠链路冗余保护收敛时间小于50ms。 |
| 2 |  | 核心交换机 | 全网管三层交换机，机架式，48个1G/10G SFP+光接口，2个40G QSFP+光接口，1个console口，1个usb接口，1个带外管理网口；2个业务扩展槽，2个电源模块槽位，2个风扇模块槽位，交换容量：2.56Tbps/25.6Tbps，包转发率：1080Mpps/1620Mpps，支持RIP/OSPF/BGP/IS-IS/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环网RRPP/ERPS、支持SNMP V1/V2c/V3网管。 支持OSPFv2 FRR功能，并且10000条路由收敛时间在50ms之内，具备MACsec（802.1ae）硬件加密技术。支持虚拟化本地负载分担、虚拟化单点管理功能、9台设备堆叠、虚拟化堆叠链路冗余保护收敛时间小于50ms。 |
| 3 |  | 万兆光模块 | 万兆20公里单模双纤模块SFP（不分收发） TX1310nm/10G RX1310nm/10G 最大距离：20km 工作温度：0～70℃ 发射光功率：-5～1dBm 接收灵敏度（低值）:-15dBm |
| 4 |  | 万兆视频网闸 | 1、系统架构、系统采用2+1架构设计，包括内端机、外端机和独立的硬件隔离信息交换区,内外网主机系统与交换模块之间采用高性能隔离板卡连接 2、隔离区包含基于ASIC设计的开关隔离芯片，不采用SCSI、网卡以及任何加/解密等方式，且不可编程 3、标准2U机架式设备 4、采用经过裁剪与安全加固的Linux操作系统 5、基础性能、吞吐率≥6Gbps； 6、最大并发连接数：≥50万 7、系统延时：<1ms 8、用户数：无限制 9、工作模式、具备视频网闸模式、网闸模式、认证模式、开发模式、SNMP认证等多种部署模式 10、接口、接口：12个千兆电口，4个万兆光口，2个串口，4个USB口，液晶屏 11、具备接口聚合功能 12、具备网络接口桥接功能 13、外端主机不开放任何管理接口，所有配置通过内端主机完成，且配置保存在内端主机上 14、安全功能、具备防DDOS攻击告警、cpu、内存、连接数、带宽利用率等阀值进行设置 15、具备防DDOS攻击、禁ping、防ARP欺骗等功能 16、具备跨三层MAC识别 17、具备SNMP认证功能，认证支持认证加密，认证不加密等多种加密方式，加密协议支持AES、DES等，认证支持SHA、MD5等协议 18、具备带宽流量控制 19、支持访问控制，可以通过配置ACL规则列表进行包括源、目的IP，源、目的端口、协议、时间的允许通过和拒绝通过 20、支持信令双向传输，视频流单向传输 21、具备常用的系统工具，包括：ping、arp、route、free、ifconfig命令等 22、设备断开内外网络TCP/IP连接 23、应用功能、支持高新兴、海信、金鹏、贝尔、华三、科达、大华、佳都新泰、烽火等主流视频厂商协议深度解析 24、支持用户PKI证书认证，支持视频资源授权访问 25、支持视频设备IP+MAC认证 26、视频编码格式支持H264、H232、3GP、ASF、AVI、FLV、MOV、MP4、MPEG、OQG、R4、RMVB、WMV等 27、支持实时视频调用、视频查询、视频下载、视频回放、云台控制等视频操作 28、支持DB33标准、SIP、GB28181标准；支持视频协议二次开发接口 29、支持视频病毒查杀 30、文件同步具备自有非第三方的文件特征检查功能，能对EXE、DOC、DOCX、XLS、XLSX、TXT、BMP、MP3、S48、AVI-JPEG、WMV等文件格式进行检查 31、能防止伪造后缀名或增加二进制执行代码的恶意文件传输 32、具备文件上传、下载和IC卡用户认证功能 33、具备按角色分配个人目录和共享目录访问操作权限 35、支持TCP、UDP单向代理 36、认证方式支持HTTP、HTTPS两种认证页面，且根据实际需求自行选择 37、设备管理、采用B/S结构或串口管理, GUI图形管理界面，采用HTTPS协议连接管理设备 38、支持用户名口令认证和USBKEY认证方式 39、采用三权分立管理 40、提供CPU负载、内存占用、磁盘占用、会话数、在线用户数查看，支持主机名、系统时间、固件版本、应用识别库版本、开始时间等查看，支持接口状态接口流量查看，支持实时流量和流量分布图查看功能 41、支持在线用户列表、用户流量排名、应用程序流量、连接监控等查看 42、支持液晶屏显示设备运行状态 43、支持一键恢复默认值 44、支持设备系统升级 45、支持设备配置备份和恢复 46、支持双机热备及负载均衡功能 47、日志审计、支持记录系统日志、业务日志、告警日志等相关日志，并通过时间、IP地址、动作等条件进行查询 48、支持通过SYSLOG、SNMP方式输出 |
| 5 |  | 堆叠专用线缆 | QSFP+堆叠专用线缆 |
| 6 |  | 多模光纤跳线 | LC-LC多模跳线 OM4 双工 符合ISO60332-1的LSZH防火等级 |
| 7 |  | 铜缆跳线 | 6类屏蔽跳线 CM护套； 标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2要求 所用材料符合RoHS要求 性能指标优于现行6类线缆250MHz标准； 线缆结构：4对8芯双绞线 每芯均为7*0.2多芯软线结构 跳线100%原装出厂测试 跳线尾部采用模具注塑的尾套 RJ45头、护套、线缆一体化 |
| 8 |  | 对接网关 | 视频安全：提供视频播放叠加水印功能，保证视频码流叠加水印不可擦除，视频外泄后便于用户进行溯源，维护用户视频版权；支持显示水印的展示模板配置。 展示方式：自定义水印位置、水印布局、水印字体、透明度、水印颜色、旋转角度。 水印内容：调阅者名称、调阅时间、监控点名称、IP地址及自定义内容。 服务对象：客户端、上级域平台、平台用户、合作方、解码上墙。 水印性能：支持对144路1080P@30fps4Mbps/288路720P@30fps2Mbps/288路D1@30fps1Mbps叠加水印。 全面管控：提供用户、监控点、客户端类型、OpenAPI对外开放账号、上级域平台、下级域平台等对象操作实时预览、录像回放、录像下载、云台控制的视频业务权限控制能力，并可对取流路数、时长、使用期限等变量进行调度控制，提升平台视频业务调度的灵活性；支持快速回收监控点视频业务使用权限，并支持添加白名单对象，及时有效防止突发事件外泄。支持多种控制规则的灵活组合，可满足不同项目应用场景需求。 可视运维：主动采集视频业务数据，呈现监控平台的取流路数、取流流量等业务的管控实时数据和业务数据异常操作的告警提示，并能实时回放平台的监测数据，方便用户回顾分析平台历史运行状态；提供监控链路的数据查询，包括用户、IP、取流业务、监控点名称、操作时间等，便于分析实时管控链路的详情和业务问题的排查追溯；提供管控业务数据的统计分析，便于用户分析平台运行态势及时掌握业务用量，支持报表方式导出统计数据，方便用户做平台视频业务汇报。 设备性能： CPU：支持不低于鲲鹏920处理器核数≥8核，主频≥2.6GHz，或不低于海光3285处理器核数≥8核，主频≥3.7GHz，或不低于飞腾FT-1500A处理器，核数≥8核，主频≥1.5GHz； 水印模块：9个（144路1080p并发） 内存容量：32G 硬盘容量：256G SSD 网口：10/100/1000M自适应电口×7，10/100/1000M自适应光口×2 视频接口：HDMI× 1，VGA×1 USB接口：USB 3.0×2 配置电源数量：2 |
| 9 |  | 平台一体机 | 2U平台服务平台 CPU不低于鲲鹏920处理器，核数≥32核，主频≥2.6GHz，或不低于HYGON 7380处理器，核数≥32核，主频≥2.0GHz，或不低于飞腾FT2000+处理器，核数≥32核，主频≥2.2GHz； 内存：配置2条32G DDR4内存； 硬盘：配置1块480G SSD硬盘，配置2块2T3.5寸SAS硬盘； 阵列卡：8口SAS_HBA*1； 板载网口：板载2个千兆电口，2个万兆光口； 电源：550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 |
| 10 |  | 治理服务一体机 | 2U治理服务平台 CPU不低于鲲鹏920处理器，核数≥32核，主频≥2.6GHz，或不低于HYGON 7380处理器，核数≥32核，主频≥2.0GHz，或不低于飞腾FT2000+处理器，核数≥32核，主频≥2.2GHz； 内存：配置2条64G DDR4内存； 硬盘：配置1块960G SSD硬盘，配置2块2T3.5寸SAS硬盘； 阵列卡：8口SAS_HBA*1； 板载网口：板载2个千兆电口，2个万兆光口； 电源：550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 2U治理服务平台 |
| 11 |  | 流媒体服务一体机 | 2U流媒体服务平台 CPU不低于鲲鹏920处理器，核数≥32核，主频≥2.6GHz，或不低于HYGON 7380处理器，核数≥32核，主频≥2.0GHz，或不低于飞腾FT2000+处理器，核数≥32核，主频≥2.2GHz； 内存：配置2条32G DDR4内存； 硬盘：配置1块480G SSD硬盘，配置2块2T3.5寸SAS硬盘； 阵列卡：8口SAS_HBA*1； 板载网口：板载2个千兆电口，2个万兆光口； 电源：550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 |

## 项目团队要求

- 项目经理：

（1）具有高级工程师职称（提供证书复印件）；

（2）具有信息系统项目管理师证书（提供证书复印件）；
2、技术负责人：

（1）具有高级工程师职称（提供证书复印件）；

（2）信息系统项目管理师证书（提供证书复印件）；
3、项目组主要成员（除项目经理和技术负责人）中具有：

（1）高级工程师职称（信息化相关）（提供证书复印件）；

（2）信息系统项目管理师证书（提供证书复印件）；

（3）网络工程师证书（提供证书复印件）。

## 四、服务、培训、验收及实施等需求

### 1、项目运维及视频监控数据治理服务要求

本项目需提供5年的运维服务，软件系统及硬件设备均需提供5年质保，维护期从验收合格之日开始计算。

项目运维期软硬件保障服务包括：对接上下级平台，保障资源级联接入上城区视频共享平台，根据实际使用需求开通并维护账号权限，制作用户操作手册等资料，每年进行1次培训，指导系统使用部门正确使用系统，并解答在使用过程中出现的问题；每季度维护统计视频资源底数，理清资源台账，根据“一机一档”数据标准，维护点位信息，保障平台可用性和视频资源档案准确性。每月对接入点位进行考核，梳理监控在线情况和抓拍活跃度，配合用户对在线率和抓拍活跃度未达到80%的区域进行通报，跟进整改情况；每周梳理、排查视频共享平台运行情况，日常巡检并输出巡检日志，系统出现异常时分析问题出现原因，下发维修工单，配合修复工作，及时解决故障。根据用户实际需要配合业务部门进行视频资源共享推送、申请资源等相关操作；

投标人需具备本地化服务能力，在杭州区域有常驻售后服务机构或团队提供本地化服务。

### 2、项目培训要求

在本项目服务期间，除了项目的上线培训外，在项目正式运行后，需根据用户的实际需求提供相应的系统培训；投标人需提供现场培训服务，并需提供具体的培训计划方案。培训计划包括培训策略、培训方法、培训内容、培训时间地点、培训对象等。

### 3、项目验收要求

项目验收需根据招标文件以及合同的需求，由采购人召集专家组织项目验收。验收时需提供的文档包括但不仅限于：项目投标文件电子稿、项目实施方案、测试记录及报告、配置和维护手册、系统试运行报告、项目用户报告等相关材料。投标人需提供具体的功能测试方案和验收方案。功能测试方案包括测试工作准备、功能测试、性能测试的具体介绍；验收方案包括验收组织、验收过程、验收成果物等关键描述。

### 4、质量保障要求

投标人应全力保障项目货物及服务质量，需提供内容全面、建设质量目标和质量保证措施明确的质量保障措施方案。

### 5、实施要求

实施周期：自合同签订后3个月内完成建设投入使用。

投标人需提供针对项目建设内容提供项目实施方案，内容应包含系统设计、设备供货、安装调试、试运行、测试、调优、系统管理培训、系统运行维护培训等，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等。

### 6、应急响应要求

针对项目可能的突发情况，投标人应具备应急响应能力，提供具体的应急响应方案，内容应具有预防及预警机制、运维应急、应急处置、善后处置、监督管理等关键内容的描述。

## 四、系统对接需求

### 1.对接杭州市“雪亮工程”总平台、杭州市数据资源管理局公共安全图像信息资源共享交换平台

完成与杭州市“雪亮工程”总平台、杭州市数据资源管理局公共安全图像信息资源共享交换平台对接，满足相关考核要求。

### 2.与浙政钉账户体系对接

在上城区在原有浙政钉的对接体系基础上，已经开发好“统一用户管理系统”，并在此系统上可集成浙政钉的用户信息和统一认证功能。系统中的用户账号和组织架构体系应与浙政钉组织架构组件对接。支持浙政钉消息通知组件对接，包括工作通知、普通会话消息、钉消息等等。

### 3.与IRS一体化数字资源系统对接

对接打通上城区视频共享平台与IRS一体化数字资源系统，在视频共享总平台中申请的视频智能分析结果符合推送标准后，统一推送至IRS平台进行数据归集。

## 五、系统功能、性能和网络安全需求分析

1、根据对上城区视频共享平台安全需求分析的结果，我们认为通过本次项目的建设，实现以下目标并通过三级等保评测：

2、严格控制网络内的各种访问，确保合法访问的正常进行，杜绝非法及越权访问；

3、有效预防、发现、处理异常的网络访问，确保上城区视频共享平台正常访问活动；

4、能够及时有效针对应用系统进行安全威胁防护，确保业务系统的安全运行；

5、能够及时发现网络中存在的安全隐患，便于网络管理人员能够及时给予加固和消除的处理；

6、能够对信息系统内所发生的与安全有关的事件记录与审计；

7、合理的安全体系架构和管理措施；

8、对网络中的安全威胁和态势能够有直观展现；

9、实现网络系统安全系统的集中管理；

# 标项2上城区视频共享平台项目监理

一、项目概况及建设内容

本采购项目主要对“上城区视频共享平台项目”的实施建设进行监督管理。

服务期：3个月，实际以项目验收止

二、监理服务内容

根据项目建设目标和要求，遵循国家、省信息系统项目建设和监理的标准和规范，按照“四控、三管、一协调”的原则，对照项目建设合同和用户需求，为项目提供全过程监理。具体包括：制订监理规划，并提交监理月报；确保项目质量、进度和投资计划的顺利实施；做好项目建设进度跟踪控制，督促项目顺利进行；做好项目有关文档的起草、管理和归档等工作，确保项目规范实施；协调项目涉及的各承建单位之间的工作关系；针对项目建设情况，提出合理化的改进建议，协助项目建设内容“按期、保质、高效、节约”完成；协助项目验收等服务工作。主要监理内容如下：

1、项目组织及技术总体方案的把关

1）参与项目需求、招标文件等制订和审核；

2）参与项目施工合同的洽商和签订工作；

3）审核并确认承建单位的总体设计方案（深化设计方案）；

4）审核并确认项目建设过程中的各种关键技术方案；

5）审核并确认承建单位的实施方案、《项目计划》等；

6）审核并确认承建单位的项目质量保证计划、质量控制体系（含质量控制的关键性节点）；

7）审核并确认承建单位的源代码和软件开发文档管理方案

8）审核并确认承建单位的系统测试、培训和试运行计划；

9）审核并确认承建单位的项目进度计划和进度控制节点。

2、项目质量控制

（1）系统集成质量的控制

1）系统集成方案的审核和确认；

2）审核关键设备、系统软件选型方案，应向用户单位提出明确的书面建议；

3）实施过程的质量把控，具体参照国家重要信息系统及基础网络等级保护等要求对实施过程进行全程监管，确保物理、网络层面等的安全；

4）对采购的硬件设备的质量进行检验、测试和验收；

5）对设备安装、系统软件的安装调试进行验收；

6）对系统集成进行总体验收。

（2）应用系统（软件）开发质量的控制

1）对应用系统（软件）开发技术方案整体质量的把控，按照国家、省有关要求在建设初期初步确定系统安全保护等级并按照等级保护的相关要求提出系统安全、数据安全等方面技术要求；

2）制订应用系统（软件）性能、安全测试要求及标准，为最终第三方检测提供依据。

3）应用系统（软件）开发的阶段性计划的审核和确认；

4）在对项目建设详细了解的基础上，协助项目设计单位（若有）、系统开发单位和业主单位，对各个分系统、子系统应用软件的详细需求分析、详细设计、编码测试、系统安装调试、系统试运行进行把关；

5）对承建单位的开发质量进行审核，确定是否满足功能、性能、安全等方面的要求；

6）对应用系统（软件）的源代码、开发文件进行移交验收；

（3）系统应用培训的质量控制

1）审核确认承建单位的培训计划；

2）监督承建单位实施及培训计划，并征求用户的意见反馈，协助组织各类培训会；

3）审核确认承建单位的培训总结报告。

3、项目进度控制

1）审核承建单位的进度分解计划，确认分解计划可以保证总体计划目标；

2）对项目实施进度进行实时跟踪，并要求承建单位（对进度计划进行动态调整，以确保项目的阶段和总体进度目标的实现；

3）当工期目标发生偏离时，应及时指出，并提出对策和建议，同时督促承建单位尽快采取措施。

4、项目投资控制

1）通过对项目实施中的方案及设计的优化，对工程建设中不可预见性费用的开支使用情况进行技术性审核并提出意见，确保投资控制在合理、性价比高的范围内；

2）按照用户单位的财务管理规定，协助用户方做好项目阶段性资金结算及支付申请，保证用户方及承建方的利益并促使合同履行。

5、项目变更控制

1）制订项目管理过程中的变更管理流程及规范；

2）收集并整理项目实施中因实际需求（如政策变动、用户使用便利性等方面）形成的变更需求并对变更必要性及工作量进行评估；

3）审核并确认变更申请并向用户方、承建方给出书面明确意见；

4）整理项目变更管理中的相关过程资料及文档。

6、项目合同管理

1）跟踪检查合同的执行情况，确保承建单位按时履约；

2）对合同工期的延误和延期进行审核确认；

3）对合同变更、索赔等事宜进行审核确认；

4）根据合同约定，审核承建单位提交的支付申请，签发付款凭证。

7、信息、项目文档管理

1）做好项目监理日记及项目大事记；

2）做好合同批复、技术建设方案、测试文档、验收报告等各类往来文件的审核和存档；

3）做好项目协调会、技术专题会等各种会议纪要，并督促会议有关事项的执行；

4）管理好实施期间的各类技术文档；

5）做好项目周报并书面反馈用户单位；

6）监理建议书；

7）监理通知；

8）阶段性项目总结；

9）承建方提交的技术文档。

8、项目协调管理

经采购人委托，监理方负责协调本项目所涉及的各承建单位之间的工作关系，并协调解决项目建设过程中的各类纠纷。监理方应该通过必要的会议制度来实施协调工作，主要包括：

1）现场会；

2）监理交底会；

3）定期例会；

4）监理协调会；

5）专题讨论会；

6）专家论证会；

7）阶段工作总结会；

8）问题通报会；

9）阶段及最终验收会。

9、项目安全的管理

1）负责项目建设过程中所涉及的用户单位内部重要敏感数据和资料的保护，保证不被非授权使用；

2）负责项目建设结果可达到国家重要信息系统及基础网络的相应等级的防护要求

10、项目知识产权管理

1）负责项目建设过程中所产生成果的知识产权保护，保证不被非授权使用，其中应用系统（软件）开发项目的所有权应归属用户方所有；

2）负责项目建设过程中涉及知识产权的产品和系统的使用审核，保证业主方不在本项目建设中出现违反知识产权的行为。

2.1主要服务要求

为确保项目顺利实施，投标人应做到如下要求：

（1）投标人必须承诺中标后项目工作组人员不变并保证到场工作；

（2）对总监理工程师到场率：整个项目过程中由采购人确认的重要项目节点必须到场。

（3）监理工作人员在采购人单位工作时，应遵守采购人的相关规章和制度；

（4）当更换总监理工程师、监理工程师时，应征得采购人同意，并书面通知采购人。

三、监理机构人员配置要求

为保证项目顺利实施及良好的售后服务，确保实施中的信息安全，监理方须有较强的监理服务队伍，针对本项目需要组成不少于3人以上专业监理团队（其中包括至少1名总监理工程师、1名总监理工程师代表、1名监理工程师），服务期间总监理工程师在项目建设过程中重要项目节点（如：方案论证、需求评估、系统联调、单项验收、初步验收、最终验收）必须到场；1名监理工程师按项目需至现场服务。

总监理工程师：

具有人力资源和社会保障部颁发的信息系统项目管理师证书（高级）；同时具有10年以上信息化监理服务相关工作经历（以获得信息系统监理师证书的颁发时间为准）。（提供相关证明材料）

总监代表：

具有人力资源和社会保障部颁发的信息系统项目管理师证书（高级）同时具有10年以上信息化监理服务相关工作经历（以获得信息系统监理师证书的时间为准）。（提供相关证明材料）

项目团队人员（除总监理工程师及总监代表）：

团队人员具有信息系统监理师证书的条件下，同时具有国家职业资格目录计算机相关专业证书：网络工程师、软件评测师、系统集成项目管理工程师、系统规划与管理师、系统架构设计师证书、咨询工程师（投资）证书，每提供一类证书得1分（一人多证或多人一证均为一次计分）。

四、付款方式：

本项目监理款项分三次支付，第一次支付在项目监理合同签订后7个工作日内，支付该项目监理服务费的50%，第二次支付在项目初验合格后10个工作日内，支付该项目监理服务费的20%，第三次支付在项目竣工验收合格后10个工作日支付剩余30%监理服务费。

第四部分   评标办法

- 评标办法前附表

- 标项1上城区视频共享平台项目

| 序号 | 评标标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人2019年1月1日至今承担过的类似信息化项目业绩（类似项目是指：视频算法分析平台类政务信息化项目、视频资源调度共享平台类政务信息化项目），每个得0.5分，最高得1分（提供合同或中标通知书等证明文件，时间以合同签订或中标通知书发布之日为准）。 | 1 | 客观分 |  |
| 2 | 投标人具有有效ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书，每提供一个得2分，最高得4分。（提供证书复印件等相关证明材料）。 | 4 | 客观分 |  |
| 3 | 付款方式、服务期完全满足采购文件得2分，有负偏离的本项不得分。 | 2 | 客观分 |  |
| 4 | 投标人根据采购文件阐明的项目背景、建设范围、技术要求，结合技术规范以及以往同类项目的经验，对平台现状进行理解和分析并提出重难点解决方案，评委根据理解分析及重难点解决方案的全面性、合理性进行评审。 充分理解并准确描述拟采购项目的需求情况并对可能出现的问题提出了解决方案的，得3分；理解较为准确的，重难点解决方案一般的，得2分；相关理解描述不完整性或存在错误的，得1分；未提供相关描述不得分。 | 3 | 主观分 |  |
| 5 | 系统整体设计方案：投标人结合建设目标自身经验，对项目系统整体设计方案进行阐述。评委根据设计方案的针对性、全面性、合理性、可行性，具有清晰的实现路径等情况进行评审。 针对本项目制定了内容详尽的整体设计方案，合理可行的，得3分；设计方案完整，针对性一般的，得2分；设计方案存在缺陷的，得1分；未提供相关描述不得分。 | 3 | 主观分 |  |
| 6 | 建设期项目组织实施进度保障方案：评委根据包括组织机构、工作进度、工作程序、工作步骤、管理和协调方法以及为保障项目顺利实施而制定的各项措施等进行评审。 方案全面、合理、措施可行的得3分；方案存在缺陷，但基本全面、合理，措施基本可行的得2分；方案不全面或不合理或措施不可行，无法确保项目顺利实施的得1分；未提供相关描述不得分。 | 3 | 主观分 |  |
| 7 | 服务需求满足程度：投标人所提供的投标文件完全满足招标文件“第三部分采购需求”中“详细技术指标要求”的，得30分；标注“★”的主要要求有偏离的，每项扣3分，其他指标每负偏离一项扣2分，扣完为止。 | 30 | 客观分 |  |
| 8 | 视频基础平台能力提升服务方案：针对项目需求定制了视频基础平台能力提升服务方案，内容详尽，合理可行的，得3分；服务方案基本可行，针对性一般的，得2分；服务方案存在缺陷的，得1分；未提供相关描述不得分。 | 3 | 主观分 |  |
| 9 | 视频资源共享应用建设、智能分析能力共享调度能力建设服务方案：针对项目需求定制了视频资源共享应用建设、智能分析能力共享调度能力建设服务方案，内容详尽，合理可行的，得3分；服务方案基本可行，针对性一般的，得2分；服务方案存在缺陷的，得1分；未提供相关描述不得分。 | 3 | 主观分 |  |
| 10 | 成效管理模块建设服务方案：针对项目需求定制了成效管理模块建设服务方案，内容详尽，合理可行的，得3分；服务方案基本可行，针对性一般的，得2分；服务方案存在缺陷的，得1分；未提供相关描述不得分。 | 3 | 主观分 |  |
| 11 | 视频图像数据统一运维及考核中心建设服务方案：针对项目需求定制了视频图像数据统一运维及考核中心建设服务方案，内容详尽，合理可行的，得3分；服务方案基本可行，针对性一般的，得2分；服务方案存在缺陷的，得1分；未提供相关描述不得分。 | 3 | 主观分 |  |
| 12 | 投标人在投标文件中提供满足招标需求的项目服务团队人员名单，且明确个人员分工的，得2分，否则不得分。 | 2 | 客观分 |  |
| 13 | 项目团队人员完全满足招标文件“第三部分采购需求”中“服务人员要求”的，得7分；每负偏离一项扣1分，扣完为止。 | 7 | 客观分 |  |
| 14 | 项目运维及视频监控数据治理服务方案：针对项目需求定制了项目运维及视频监控数据治理服务方案，内容详尽，合理可行的，得3分；服务方案基本可行，针对性一般的，得2分；服务方案存在缺陷的，得1分；未提供相关描述不得分。 | 3 | 主观分 |  |
| 15 | 系统对接方案：根据项目需求制定与本项目服务业务系统对接方案，确保服务平稳过渡，保证团队稳定，系统对接方案完整、合理、可行的，得3分；提供系统对接方案，与项目针对性一般的，得2分；系统对接方案存在缺陷的，得1分；未提供相关描述不得分。 | 3 | 主观分 |  |
| 16 | 培训方案：提供了与本项目相关的内容详尽的培训方案的，得2分，否则不得分。 | 2 | 主观分 |  |
| 17 | 质量保障方案：提供了与本项目相关的内容详尽的质量保障方案的，得2分，否则不得分。 | 2 | 主观分 |  |
| 18 | 应急响应方案：针对项目需求制定详尽的应急响应方案，描述合理、可行的，得3分；对应急响应方案描述完整，针对性一般的，得2分；应急响应方案描述缺乏合理性、可行性的，得1分；无应急响应方案的不得分。 | 3 | 主观分 |  |
| 19 | 投标人须对下述10项进行演示。完成每项全部内容演示符合采购需求的，得1分；某个功能点无演示者或用PPT、WORD等原型工具制作的静态界面演示的，则该功能点不得分。 1、支持不同角色的用户进入不同的模式，政数局用户默认是地图模式，可切换到浏览模式，委办局用户默认浏览模式，可切换到推荐模式，admin/运营人员用户默认地图模式，可以切换到推荐模式和浏览模式； 2、支持创建，编辑，移动，删除收藏夹，同时可以查看每一个收藏夹下面收藏的点位信息，可以预览，回放，添加到预案中，实时视图分析申请，同步标签以及批量删除点位。推荐模式中可以按照最近24小时，最近三天，最近一周，最近三个月用户的点播统计以及热点点位和点位热力图信息； 3、对于算法分析产生的智能事件，可基于平台进行查阅和研判工作，判断事件是否准确； 4、对于误报的事件可以直接跳转到编排的页面，调整当时场景治理的参数； 5、平台可以直接发起编排任务，完成一视频多算法的场景治理和任务下发工作。在算法编排时，需要对同一批点位在同一时段内，分析多种算法。用户可以使用批量复制点位和分析时间的功能； 6、在场景治理点多、时间紧、亟需出成效的情况下，用户可使用批量场景治理功能，一次性对多个场景进行治理；当用户对事件准确性要求高时，可对单个场景进行精细化治理； 7、演示面向不同区域和不同算法的场景可配置多条分析规则：支持配置置信度、灵敏度规则参数；支持图片类能力配置全分析规则；支持行为分析类能力配置分析规则。 8、支持图片分析任务按照工作流程进行展示，支持抓图、拉取、数据处理、等待队列、投递分析和分析结果转发的参数配置和修改，支持消息队列主题的滚动展示； 9、支持视频解析任务按照工作流进行展示，支持抓图、拉取、数据处理、等待队列、投递分析和分析结果转发的参数配置和修改，支持消息队列主题的滚动展示； 10、支持通过设备一张图可以看到各区域的设备接入情况和分布，展示多种设备的接入、治理、在离线情况案；展示资源接入和申请排行榜；展示不同委办局的设备资源接入与共享情况。能通过事件一张图以地图展示事件类型的总量、占比、智能事件研判情况、上报情况和委办局接入申请排行。能通过算法一张图展示平台已接入的算法总数、类型以及使用频率排行，展示委办单位运行的算法任务，并了解算法数量排行。能通过算力一张图查看云边融合的算力芯片使用情况、芯片分布情况、服务器使用情况、存储使用情况等； | 10 | 主观分 |  |
| 20 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*10］的计算公式计算。 | 10 | 客观分 | / |

- 标项2 上城区视频共享平台项目监理

| 序号 | 评标标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人2020年1月1日至今类似监理服务案例，每个得0.2分，最高得1分（提供合同或中标通知书等证明文件，证明文件须中含服务内容，时间以合同签订或中标通知书发布之日为准）。 | 1 | 客观分 |  |
| 2 | 投标人具有有效ISO9001质量管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系证书、信息安全服务资质认证证书、知识产权管理体系认证证书。每提供一个得1分。最高得4分。（提供证书复印件等相关证明材料）。 | 4 | 客观分 |  |
| 3 | 付款方式、服务期完全满足采购文件得2分，有负偏离的本项不得分。 | 2 | 客观分 |  |
| 4 | 项目需求了解及重难点分析：对视频共享平台项目情况了解描述详尽，对重难点分析内容提供了针对性的解决方案的，得3分；对项目需求基本了解，提供了重难点分析解决方案较简单的，得2分；对项目了解情况或重难点分析存在缺陷的，得1分，未提供需求了解描述或重难点分析的不得分。 | 3 | 主观分 |  |
| 5 | 服务需求满足程度：投标人所提供的投标文件完全满足招标文件“第三部分采购需求”中“监理服务内容”的，得40分；每负偏离一项扣2分，扣完为止。 | 40 | 客观分 |  |
| 6 | 项目质量控制保障措施：针对项目需求定制了项目质量控制保障措施，内容详尽，合理可行的，得3分；措施方案基本可行，针对性一般的，得2分；措施方案存在缺陷的，得1分；未提供相关描述不得分。 | 3 | 主观分 |  |
| 7 | 项目进度控制方案：针对项目需求定制了项目进度控制方案，内容详尽，合理可行的，得3分；服务方案基本可行，针对性一般的，得2分；服务方案存在缺陷的，得1分；未提供相关描述不得分。 | 3 | 主观分 |  |
| 8 | 项目投资控制方案：针对项目需求定制了项目投资控制方案，内容详尽，合理可行的，得3分；服务方案基本可行，针对性一般的，得2分；服务方案存在缺陷的，得1分；未提供相关描述不得分。 | 3 | 主观分 |  |
| 9 | 项目变更控制方案：针对项目需求定制了项目变更控制方案，内容详尽，合理可行的，得3分；服务方案基本可行，针对性一般的，得2分；服务方案存在缺陷的，得1分；未提供相关描述不得分。 | 3 | 主观分 |  |
| 10 | 项目合同管理方案：针对项目需求定制了项目合同管理方案，提供了对应合同模板的，得3分；服务方案基本可行，针对性一般的，得2分；服务方案存在缺陷的，得1分；未提供相关描述不得分。 | 3 | 主观分 |  |
| 11 | 信息、项目文档管理方案：针对项目需求定制了信息、项目文档管理方案，内容详尽，合理可行的，得3分；服务方案基本可行，针对性一般的，得2分；服务方案存在缺陷的，得1分；未提供相关描述不得分。 | 3 | 主观分 |  |
| 12 | 项目协调管理方案：针对项目需求定制了项目协调管理方案，内容详尽，合理可行的，得3分；服务方案基本可行，针对性一般的，得2分；服务方案存在缺陷的，得1分；未提供相关描述不得分。 | 3 | 主观分 |  |
| 13 | 项目安全管理方案：针对项目需求定制了项目安全管理方案，内容详尽，合理可行的，得3分；服务方案基本可行，针对性一般的，得2分；服务方案存在缺陷的，得1分；未提供相关描述不得分。 | 3 | 主观分 |  |
| 14 | 项目知识产权管理方案：提供了明确的项目知识产权管理方案，合理可行的，得2分，否则不得分。 | 2 | 主观分 |  |
| 15 | 风险预警方案：提供了明确的风险预警方案，合理可行的，得2分，否则不得分。 | 2 | 主观分 |  |
| 16 | 投标人在投标文件中提供满足招标需求的项目服务团队人员名单，且明确个人员分工的，得2分，否则不得分。 | 2 | 客观分 |  |
| 17 | 总监理工程师：满足采购文件要求得3分，否则不得分。 | 3 | 客观分 |  |
| 18 | 总监代表：满足采购文件要求得2分，否则不得分。 | 2 | 客观分 |  |
| 19 | 项目团队人员（除总监理工程师及总监代表）：团队人员具有信息系统监理师证书的条件下，同时具有国家职业资格目录计算机相关专业证书：网络工程师、软件评测师、系统集成项目管理工程师、系统规划与管理师、系统架构设计师证书，每提供一类证书得1分（一人多证或多人一证均为一次计分），最高得5分。 | 5 | 客观分 |  |
| 20 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*10］的计算公式计算。 | 10 | 客观分 | / |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

- 一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 二、评标标准

2.评标标准：见评标办法前附表。

- 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13 投标文件不满足招标文件的其他实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

第五部分 拟签订的合同文本

# 标项1：上城区视频共享平台项目合同

合同编号：

采购计划书文号：

甲方（招标人）：杭州市上城区数据资源管理局

乙方（供应商）：

鉴证方：

经 杭州市上城区数据资源管理局委托                  公开招标，

确立               为 标项一：上城区视频共享平台项目（招标编号：        ）中标单位，根据《民法典》等法律法规和采购文件要求，甲、乙双方经协商，达成如下合同条款：

第一条  项目合同价格

金额单位：元

| 序号 | 项目名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | 清单见附件 |
| 总计 |  | 小写：¥ |  |  |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |  |  |

注：1.以上费用报价含税。总价包含所需的一切费用，包括但不限于项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、测试验收费、税费及其他一切费用。

2.若上述硬件设备、软件系统因特殊因素确需变更或调整的，乙方须向甲方书面申请并提供厂家证明，征得甲方书面同意方可变更。同时，变更的产品设备、型号、规格、要求等必须至少高于本合同约定的要求并提供维保。否则，甲方有权拒绝变更和签收验收。

3.具体涉及设备配置、指标项、规格及技术参数要求等，具体以招标文件、投标文件及甲方的要求严格执行。

- 项目时间

合同签订后3个月内完成项目的实施并投入试运行，试运行时间1个月以上，维保期5年。

- 项目实施地点

杭州市上城区数据资源管理局指定地点。

- 项目建设内容

建设内容主要条款：1.平台视频资源接入共享能力、视频资源整合管理能力，汇聚能力达15万路；2.共享应用建设。统筹视频查看、档案管理、视频共享、统计分析等系列共享问题，支持400用户并发使用，并发视频能力达到1000路；3.统一运维建设。建设视频监控联网系统运维服务，提升运维保障服务能力。4.完成系统三级等保测评、完成系统密评、代码检测工作1次。5.维保期5年。

- 售后要求

1、售后服务按国家有关规定执行，五年维保期内，乙方提供1名人员现场服务，现场服务人员无法解决的选派其他人员上门服务，乙方负责对其提供的商品实行免费维修。乙方承诺免费提供7*24小时的电话技术支持和5*12小时的现场技术服务。维保期满后，乙方仍提供维修服务，收取成本费，不得高于合理市场定价。质保期自最终验收合格之日起开始计算。

2、现场服务响应时间：乙方在质保期内接到甲方的电话后，杭州市区30分钟内响应，2个小时内到达现场，4小时内修复故障，4小时内不能修复的，承诺采取提供备品、备件或备机等措施，以保证甲方的正常工作，待维修配件到后再换回。如果逾期未作出响应、修复，乙方应承担相应违约责任以及由于故障所造成的全部损失，且甲方有权自行或委托第三方修复，维修产生的费用由乙方承担。

3、乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。⑶解除合同。

4、在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

- 验收要求

第一阶段 乙方在合同签订后7个工作日内完成项目需求分析，细化系统建设方案和计划目标、测试验收方案并提交监理方和甲方审核通过。

第二阶段 乙方在合同签订后3个月内完成所有设备到货，并运至甲方指定地点，由监理方和甲方组织清点验货，并出具货物到货报告，完成设备与软件安装、调试和整体的系统集成及网络优化。到货报告由甲方指定人签字确认。但到货签收确认不代表甲方对于到货硬件设备、软件系统无任何异议。如使用过程中发现到货产品不符合本合同约定的品牌、规格、型号等要求的或者低于合同要求的，且双方未对到货产品变更达成书面一致确认的，视为到货产品不合格，甲方有权要求乙方予以更换本合同产品。调试并正常稳定运行后，乙方向甲方提交初验申请报告和相关材料，经监理方和甲方审核通过后组织项目初验，初验通过后进入试运行阶段。

第三阶段 项目合同签订之日起4月后，项目稳定运行超过1个月，乙方完成用户培训，向甲方提交验收申请报告和全部材料，经监理方和甲方审核通过后组织项目验收，验收通过后进入维保期。

第七条 履约保证金

1、鼓励以保函的形式缴纳履约保证金。

2、乙方应在合同签订后15天内，向甲方缴纳合同总价1％的履约保证金，计人民币：¥    ，大写：     整；项目通过验收后，甲方无息退还乙方履约保证金，计人民币：¥     ，大写：       整。

3、履约保证金交款账户：杭州市上城区数据资源管理局；开户银行：杭州银行之江支行；账号：3301040160018588288.

第八条 费用支付

| 付 款 阶 段 | 付款比例 |
| --- | --- |
| 第一阶段：乙方在合同签订后7个工作日内，向甲方申请支付合同总价的50%，计人民币¥ 元整，大写： 元整。遇到甲方财政关账，支付时间相应顺延，不视为甲方违约。 | 50% |
| 第二阶段：乙方在合同签订后3个月内，完成服务和货物购买且部署完成，正常稳定运行后，经甲方组织初验通过后10个工作日内（如遇到甲方财政关账，支付时间相应顺延），乙方凭合同复印件、初验报告及等额的正规增值税发票向甲方申请支付合同总价的20%，计人民币¥ 元整，大写： 整。未提供等额正规发票，甲方有权拒绝付款。 | 20% |
| 第三阶段：乙方在合同签订后4月后，项目稳定运行超过1个月，经甲方组织终验合格后10个工作日内（如遇到甲方财政年度关账，支付时间相应顺延），乙方凭合同复印件、验收报告及等额的正规增值税发票向甲方申请支付合同总价的30%，计人民币¥ 元整，大写： 元整。未提供等额正规发票，甲方有权拒绝付款。 | 30% |

第九条 保密条款

1、在执行合同时，乙方未经甲方同意，不得将所接触到的技术或业务资料、数据用作其他用途或以任何形式泄露，否则乙方将承担由此引起的法律责任和甲方损失。甲、乙双方对所有本项目的有关资料，不得向第三方透露。

2、乙方人员为履行本项目而接触的甲方相关保密信息，应当予以严格保密，若乙方人员违反本保密条款，视为乙方严重违约并承担全部赔偿责任。

3、项目相关人员需签订保密协议，现场服务人员还需提供背景审查相关材料。

4、本保密条款持续有效，不随本协议的解除或终止而失效。

第十条 安全责任及处罚

网络数据安全责任。乙方应按照《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》的要求，履行网络和数据安全相关责任和义务，项目涉及人员需签订《保密承诺书》，如有驻现场服务人员，需对驻现场服务人员进行背景审查。乙方应当采取技术措施和其他必要措施，确保网络和数据安全，防止信息泄露、毁损、丢失。在发生或者可能发生信息泄露、毁损、丢失的情况时，应当立即采取补救措施，并在第一时间告知甲方。未经甲方允许，乙方不得对建设、运营、运维的信息系统、应用、数据库等私开账户、擅自更改权限等操作，严禁乙方多名工作人员共用账号，严禁使用弱密码。乙方应加强网络安全风险监测，制定应急预案，完善应急机制。确保第一时间检测发现，第一时间应急处置，第一时间向甲方报告。

网络数据安全处罚。由于乙方原因，受到国家级、省级、市级安全问题通报或造成特别重大事故的，每次扣除合同款5万元、3万元、1万元，乙方不及时处置安全事件、隐患的，每次扣除合同款1万元。乙方派驻的驻现场服务人员未按照甲方工作要求进行出勤的，每出现1人次扣除500元。收到国家、省、市通报后，乙方应及时解决并递交书面整改报告给甲方，若乙方未根据整改报告按期整改的，每次扣除合同款1万元。以上扣除总额不超过合同的20%。

第十一条 知识产权

1、用于本项目乙方的注册商标，乙方拥有以上商标的所有权，甲方未经乙方书面同意，不得对乙方产品的商标、logo涂抹、更改后二次销售。

2、乙方应保证所使用的商标未侵犯第三方的权力，保证乙方交付的产品不会侵犯甲方及任何第三方的知识产权或合法权益，并保证甲方及甲方利益相关方免于遭受任何第三方基于本合同交付成果而提起任何知识产权诉讼或其他异议。如果任何第三方基于本合同交付产品而针对甲方或甲方利益相关方提起任何知识产权等侵权诉讼，乙方应负责应诉，并承担所有费用，包括但不限于：诉讼费、律师费、鉴定费、保全费、罚金、赔偿金等，如甲方为自身及甲方利益相关方的利益应诉，并不免除乙方的前述义务，乙方应赔偿甲方因此遭受的前述全部损失。乙方若侵害了第三方知识产权或其他合法权益的，还应及时公开澄清相关事实，使甲方声誉免受损害。

第十二条 相关说明

1、合同履行过程中网络设备所产品相关数据的所有权均归甲方所有，未经甲方书面同意，乙方无权对数据查看、复制、删除、转移、开发等处理，更无权在提供的硬件设备、软件系统中植入、安装相关收集、使用甲方数据的程序、软件、插件等。否则，视为严重违约，情节严重的，甲方有权移交相关司法、行政部门处理。

2、双方同意对另一方提供的技术文件以及事务、业务或操作方法实行严格保密。泄露方应就一切有意、无意泄露对方信息的行为向对方承担赔偿责任。赔偿金包括一切直接、间接损失及由此而支出的费用。

3、依本合同所知悉的信息只用于本合同的目的，不用于其他任何目的或向任何第三方（包括单位、个人，也包括甲、乙方的关联企业如子公司、参股公司、母公司等）披露。

4、乙方违反本合同有关数据的约定，视为乙方严重违约。甲方有权按照本合同约定追究乙方违约责任的同时，有权移交相关行政、司法部门处理。

5、双方合作终止后，乙方应将数据及其备份文件全部移交甲方，不得采取备份、复制、保存、移转等方式获取、保留、使用甲方数据。

6、如在项目运维期内，项目运行出现问题，乙方不及时解决的，甲方每次将按合同总价的万分之一予以处罚，如乙方不予以缴纳处罚的，甲方将上报主管部门处理。

第十三条 违约责任

1、乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价万分之二的违约金；乙方逾期30日不能履行合同的，应向甲方支付合同总价5%的违约金。且甲方有权终止合同并继续追究乙方的违约责任，对违约金不足以弥补甲方损失的部分，甲方有权要求乙方继续承担赔偿责任。

2、乙方未按约履行合同义务的（包括本合同、甲方的政府采购招标文件及乙方的投标文件中约定的乙方义务），甲方有权要求乙方整改或解除合同，就乙方未按约提供的维保服务，甲方有权不支付相应维保费用，并要求乙方承担甲方所支付合同总价5%的违约金，对于违约金不足以弥补甲方损失的部分，甲方有权要求乙方继续承担赔偿责任。

3、因乙方违约，甲方可主张的损失赔偿范围包括但不限于：备机费、维修费、检测费、测试费等，以及为维权而支出的诉讼费、公证费、鉴定费、调查费、保全及担保费、律师费、差旅费等合理开支。

4、除不可抗力因素外任何一方要求解除合同，若在对方没有违约的情况下，必须征得对方的书面同意，否则需向对方支付本合同金额10%的违约金。

第十四条 争议的解决

本合同为政府采购之合同，本合同中所指甲方享有与鉴证方同等权利，在发生服务不到位等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商不成，任何一方有权在合同签约地（杭州市上城区）有管辖权的人民法院通过诉讼途径解决。

第十五条 合同的生效

1、合同经甲、乙双方法定代表人或受委托人签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同壹式陆份，甲方执叁份、乙方执贰份，鉴证方执壹份。

3、甲方杭州上城区数据资源管理局的           政府采购招标文件、乙方的投标文件与本合同具有同等法律效力。本协议未尽事宜，以招标文件、投标文件内容执行。

| 甲方（盖章）：杭州市上城区数据资源管理局 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人 （签字）： 或受委托人 | 法定代表人 （签字）： 或受委托人 |
| 联 系 人：（签字） | 联 系 人：（签字） |
| 地 址：杭州市上城区望潮路77号西楼 | 地 址： |
| 电 话：0571-89501345 | 电 话： |
| 传 真：0571-89501345 | 传 真： |
| 开户银行：工商银行解放路支行 | 开户银行： |
| 账 号：1202020729920590553 | 账 号： |
| 鉴证方： |  |
| 法定代表人 （签字）： 或受委托人 |  |
| 地 址： |  |

签约时间：   年  月  日

签约地点：杭州市上城区望潮路77号

标项2上城区视频共享平台项目监理合同

合同编号：

甲方 (委托人)：杭州市上城区数据资源管理局

乙方（监理人）：

鉴证方：

经 杭州市上城区数据资源管理局     委托     招标，确立     为   （招标编号： ）的中标单位，根据《民法典》等法律法规和采购文件，甲、乙双方经协商，达成如下合同条款：

- 第一条 项目合同价格

金额单位：元

| 项目名称 | 技术需求 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 小写：￥ 合同总价大写： |  |  |  |  |

注： 以上费用报价含税。总价包含所需的一切费用。

- 第二条 服务周期

从签订监理合同之日起，至项目验收合格止。

- 第三条 项目实施地点

杭州市上城区数据资源管理局。

- 第四条 服务内容

对“上城区视频共享平台项目”项目实施、部署和调测等提供全过程监理服务。具体包括：参与项目合同管理、系统集成调试、系统单元测试、项目培训、系统试运行和验收，做好系统移交及相关文档的起草和管理等工作，确保项目质量、进度和投资计划的顺利实施；受采购人委托，负责协调项目涉及的各承建单位之间的工作关系，协调解决项目建设过程中的各类纠纷；项目建设情况，向采购人提出合理化的改进改良建议，并提供现场全程监理服务。乙方提供的监理服务应当符合本合同、XX项目（招标编号：XXX）招标文件以及乙方投标文件的约定。

- 第五条 服务阶段

第一阶段 乙方在合同签订后7个工作日内细化监理方案、计划目标并提交甲方审核通过。

第二阶段 “上城区视频共享平台项目”完成建设后10个工作日内，监理分别审核项目初验申请及相关材料，由甲方组织验收组进行初验。

第三阶段 “上城区视频共享平台项目”试运行1个月以后，监理分别审核项目验收申请及相关材料，由甲方组织专家组进行验收。

- 第六条 费用支付

| 付 款 阶 段 | 付款比例 |
| --- | --- |
| 第一期付款：乙方在合同签订后7个工作日内（如遇到财政年度关账，支付时间相应顺延）。乙方凭合同复印件向甲方申请办理合同总价的50%，计 元，大写： 整。遇到甲方财政关账，支付时间相应顺延，不视为甲方违约。 | 50% |
| 第二期付款：项目完成初验后10个工作日内，凭合同复印件、项目初验报告向甲方办理合同总价的20%，计 元，大写： 整。办理支付前乙方应按甲方要求开具相同金额的正式发票，如因乙方未及时向甲方开具符合要求的发票导致甲方付款迟延，视为甲方按照合同约定履行付款义务，无需承担违约责任。 | 20% |
| 第三期付款：项目完成终验后10个工作日内，凭合同复印件、项目验收报告向甲方办理合同总价的30%，计 元，大写： 整。办理支付前乙方应按甲方要求开具相同金额的正式发票，如因乙方未及时向甲方开具符合要求的发票导致甲方付款迟延，视为甲方按照合同约定履行付款义务，无需承担违约责任。 | 30% |

- 第七条 保密条款

1.在执行合同时，乙方未经甲方同意，不得将所接触到的技术、业务资料、数据以及其他甲方提供的任何资料用作本合同目的之外的其他用途或以任何形式泄露给任何第三方，否则乙方将承担由此引起的法律责任和甲方损失。甲、乙双方对所有本外包项目的有关资料，不得向第三方透露。

2.乙方人员为履行本项目而接触的甲方相关保密信息，应当予以严格保密，若乙方人员违反本保密条款，视为乙方严重违约并承担全部赔偿责任。

3.本保密条款持续有效，不随本协议的解除或终止而失效。

- 第八条 技术资料

乙方应按招标文件规定或甲方要求的时间向甲方提供使用项目的有关技术资料。乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，否则视为乙方违约，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。

- 第九条 转包或分包

不允许转包。如乙方将项目转包或将不允许分包部分自行分包，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

- 第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 第十一条 网络数据安全

网络数据安全责任。乙方应按照《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》的要求，履行网络和数据安全相关责任和义务，项目涉及人员需签订《保密承诺书》，如有驻现场服务人员，需对驻现场服务人员进行背景审查。乙方应当采取技术措施和其他必要措施，确保网络和数据安全，防止信息泄露、毁损、丢失。在发生或者可能发生信息泄露、毁损、丢失的情况时，应当立即采取补救措施，并在第一时间告知甲方。未经甲方允许，乙方不得对建设、运营、运维的信息系统、应用、数据库等私开账户、擅自更改权限等操作，严禁乙方多名工作人员共用账号，严禁使用弱密码。乙方应加强网络安全风险监测，制定应急预案，完善应急机制。确保第一时间检测发现，第一时间应急处置，第一时间向甲方报告。

网络数据安全处罚。由于乙方原因，受到国家级、省级、市级安全问题通报或造成特别重大事故的，每次扣除合同款5万元、3万元、1万元，乙方不及时处置安全事件、隐患的，每次扣除合同款1万元。乙方派驻的驻现场服务人员未按照甲方工作要求进行出勤的，每出现1人次扣除500元。收到国家、省、市通报后，乙方应及时解决并递交书面整改报告给甲方，若乙方未根据整改报告按期整改的，每次扣除合同款1万元。以上扣除总额不超过合同的20%。

- 第十二条 违约责任

1.乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价万分之二的违约金；乙方逾期30日不能履行合同的，应向甲方支付合同总价5%的违约金，甲方有权终止合同并追究乙方的违约责任；对违约金不足以弥补甲方损失的部分，甲方有权要求乙方继续承担赔偿责任。

2.对于乙方违反本合同约定的违约行为，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同款项总额5%的违约金；对于违约金不足以弥补甲方损失的部分，甲方有权要求乙方继续承担赔偿责任。

3.因乙方违约，甲方可主张的损失赔偿范围包括但不限于：监理费或因项目监理而支出的其他费用以及为维权而支出的诉讼费、公证费、鉴定费、调查费、保全及担保费、律师费、差旅费等合理开支。

- 第十三条 不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 第十四条 诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，任何一方有权在合同签约地（杭州市上城区）有管辖权的人民法院通过诉讼的途径解决。

- 第十五条 总监理工程师及其代理人

总监理工程师姓名： ，身份证号码： ，注册号： 。

总监理工程师代理人姓名：

- 第十六条 合同生效及其他

1.合同经甲、乙双方法定代表人或受委托人签字并加盖单位公章、鉴证方加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签订书面补充协议，经报政府采购监督管理部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力，本合同未尽事宜，以招标文件及投标文件规定为准。

4.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

5.本合同一式陆份，甲方执叁份、乙方执贰份，鉴证方执壹份。

| 甲方（盖章）：杭州市上城区数据资源管理局 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人 （签字）： 或受委托人 | 法定代表人 （签字）： 或受委托人 |
| 联 系 人：（签字） | 联 系 人：（签字） |
| 地 址：杭州市上城区望潮路77号西楼 | 地 址： |
| 电 话：0571-89501345 | 电 话： |
| 传 真：0571-89501345 | 传 真： |
| 开户银行：工商银行解放路支行 | 开户银行： |
| 账 号：1202020729920590553 | 账 号： |
| 鉴证方： |  |
| 法定代表人 （签字）： 或受委托人 |  |
| 地 址： |  |

签约时间：   年  月  日

签约地点：杭州市上城区望潮路77号

第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【项目编号：      】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月日

二、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）]

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C.要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

- 目录

（1）投标函………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明……（页码）

（3）分包意向协议………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料……………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料………………………………………………（页码）（6）投标标的清单……………………………………………………………………（页码）（7）商务技术偏离表……………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书………………………………………………（页码）

一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【项目编号：      】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起90天，本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

2.2商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有)；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人

（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：，手机：），以我方名义处理（项目名称）【项目编号：      】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自年月日起至年月日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：，手机：），以我方名义处理（项目名称）【项目编号：      】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自年月日起至年月日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其他实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其他实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第页 |

注：按本格式和要求提供。

五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

六、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

报价文件部分

- 目录

- （1）开标一览表（报价表）…………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函…………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【项目编号：         】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 服务人数 | 备注（年度运维费用请在此列明确） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、中小企业声明函（如果有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]

附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_(采购人)_单位的_（项目名称）__项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：

地址：邮编：

被投诉人1：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否 公告期限：

采购结果公告：是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：

业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方(投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）【项目编号：      】投标活动中做如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：      年     月    日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

附件5：

联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【项目编号：       】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额%以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到%，小微企业合同金额达到%。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件6：

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【项目编号：       】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将 XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商2名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额%以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到%，小微企业合同金额达到%。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

中小企业合同金额达到%，小微企业合同金额达到%  。

投标人名称(电子签名/公章)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件7：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人）的 （项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

附件8：

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：0625-23218341         ）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标结果公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称：          （盖章）

承诺方（投标人）法定地址：

联系电话：                   联系传真：

承诺日期：    年  月  日