公开招标采购文件

项目编号：ZJ-203063（重新）

项目名称：集成平台及数据中心建设

浙江中医药大学附属第三医院

浙江国际招（投）标公司

2020年3月

目  录

第一章  招标公告	3

投标人须知前附表	6

第二章  采购内容及需求	8

第三章  投标人须知	20

第四章  评标办法	34

第五章  采购合同	39

第六章  投标文件格式	45

# 第一章  招标公告

落实《浙江省财政厅关于新冠肺炎疫情防控期间开展政府采购活动补充事项的通知》（浙财采监[2020]4号）要求，本项目重新启动。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定，浙江国际招（投）标公司受浙江中医药大学附属第三医院委托，就集成平台及数据中心建设进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、采购项目编号：ZJ-203063（重新）

二、项目名称：集成平台及数据中心建设

三、采购方式：公开招标

四、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 （万元） | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集成平台及数据中心建设 | 1 | 项 | 550 | 信息系统集成实施及服务 |  |

五、投标人资格要求：

（一）基本条件

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定条件：

（1）根据《浙江省财政厅关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）第6条规定接受金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，且已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总机构授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力；

（2）投标人未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标；

（4）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该项目的投标；

（5）本项目不接受联合体；

六、供应商报名时间及地点等：

1、报名：本项目实行网上报名，不接受现场报名，现场报名的投标文件将被拒绝。

报名网址：政府采购云平台http://zfcg.czt.zj.gov.cn /（“政采云用户”登录后进行报名）

说明：

①政府采购云平台http://zfcg.czt.zj.gov.cn /（“政采云用户”登录后进行报名）

②未在注册的投标人：可在浙江政府采购网完成供应商注册后再行报名

注册地址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn /

2、招标文件的获取（网上下载）：

浙江政府采购网：http://zfcg.czt.zj.gov.cn（供应商须注册）（招标文件以附件形式附于招标公告下，请自行下载）

3、报名时间：2020年3月24日至2020年3月31日。

提示：

（1）采购机构将拒绝接受非报名供应商的投标文件。

（2）报名截止时间后至投标截止时间前有潜在供应商提出要求获取采购文件的，采购机构将允许其获取，但该供应商如对采购文件有异议的，应于自采购文件领取截止时间之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出。

七、投标截止时间：2020年4月14日09：30

八、投标地点：杭州市文三路90号东部软件园2号楼6楼601室

九、开标时间：2020年4月14日09：30

十、开标地点：杭州市文三路90号东部软件园2号楼6楼601室

十一、质疑和投诉：

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（自本公告发布之日起至第2日24时止）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

十二、其他事项：

1. 本公告期限：5个工作日

2.对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持；

3.书面质疑受理地点：杭州市文三路90号东部软件园2号楼6楼；

采购人联系人：陶四青；联系电话：18958077815。

代理机构联系人：李博；联系电话：0571-81061817。

3. 网上注册：投标人购买采购文件后，应当按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定，在“浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）”上进行供应商注册登记。中标供应商在签订合同前，如不注册，视为放弃。

十四、联系方式：

采购人联系方式：

采购人：浙江中医药大学附属第三医院

采购人地址：杭州市莫干山路219号

联系人：游俊德

联系电话：0571-88374945

采购代理机构：浙江国际招（投）标公司

地址：杭州市文三路90号东部软件园2号楼6楼

联系人：苑洪春

联系电话：0571-81061814

传真：0571-81061803

邮箱：14847913@qq.com

同级政府采购监管管理部门：浙江省财政厅采监处

监督投诉电话：0571-87057615

# 投标人须知前附表

| 投标人须知条款号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.3 | 采购人 | 采购人名称：浙江中医药大学附属第三医院 地址：杭州市莫干山路219号 联系人：游俊德 联系电话：0571-88374945 |
| 1.3 | 采购代理机构 | 名称：浙江国际招（投）标公司 地址：杭州市文三路90号东部软件园2号楼6楼 联系人：苑洪春 联系电话：0571-81061814 传真：0571-81061803 邮编：310012 Email：14847913@qq.com |
| 1.9 | 踏勘现场 | 不适用 |
| 1.10 | 分包 | 主体、关键性工作不得分包。 |
| 1.13.7 | 资金来源 | 已落实 |
| 3.2.2 | 环境标志产品 | 本项目为信息建设服务项目 □适用 不适用 |
| 3.3.4 | 签字或盖章要求 | 投标文件按“投标文件格式”中提供的格式签署、盖章。 |
| 3.3.5 | 投标文件份数 | 提供一式五份，其中报价文件正本一份，副本四份；商务技术文件正本一份，副本四份。同时提供投标文件电子版（U盘）一份。 |
| 3.3.6 | 投标文件装订要求 | 报价文件和商务技术文件须分别装订成册，采用胶装（粘贴方式装订）。 |
| 3.5.1 | 投标保证金 | □适用 不适用 |
| 3.6.1 | 投标文件有效期 | 自投标截止时间起90天 |
| 4.1.1 | 投标文件密封要求 | 报价文件（含电子版投标文件），商务技术文件分别单独密封，互不包含，如商务技术开标时发生报价泄露的，由投标人自行承担相关责任。 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 按“招标公告”规定 |
| 4.2.2 | 投标地点 | 按“招标公告”规定 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 按“招标公告”规定 |
| 10 | 质疑 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条的规定，供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指： （一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日； （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日； （三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。 根据《政府采购质疑和投诉办法》第十三条，采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。 |
| 11 | 投诉 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十五条的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
| 12 | 样品 | □ 提供 不提供 |
| 13 | 演示 | 要求 演示内容详见“第四章 评标办法”的“五、评标细则”。时间约为15分钟。除投影仪外，其他演示设备请自行准备。 □ 不要求 |
| 14 | 其他 | 请投标人仔细阅读本采购文件，其中带“▲”标记的条款为实质性内容，投标人须对带“▲”标记的条款作出实质性响应。 |

# 第二章  采购内容及需求

一、系统总体需求

▲1.中标人须根据浙江中医药大学附属第三医院原的信息化系统及业务需求开展，深入调研，形成需求规格说明书及项目实施方案，确保项目能满足建设工程项目建设要求，投标人须提供详细的深化设计计划方案。

▲2.通过本次项目建设，医院信息化建设参照《电子病历系统功能与应用水平分级标准》六级相关标准，同时符合《医院信息互联互通标准化成熟度测评》四级甲等标准，确保系统能通过互联互通四级甲等测评。

▲3.服务要求：项目要求2020年6月达到医院信息系统互联互通成熟度标准四级甲等要求，参加并通过2020年医院信息系统互联互通成熟度标准评审。

4.工期要求：12个月。

二、具体功能需求

（一）信息集成平台需求

1.企业服务总线功能需求

（1）信息集成平台基于HL7等标准，参照IHE(Integrating the Healthcare Enterprise集成医疗企业)技术框架和体系结构，采用SOA和信息集成技术将各种医疗信息进行松耦合集成，通过互联互通的方式实现临床工作模式与工作流程的优化。

（2）采用企业级服务总线（ESB）技术，通过松耦合模式，将业务逻辑和应用逻辑、数据逻辑分离。服务总线遵循SOA设计原则和技术标准，支持数据的自动采集、传输、标准化转换、存储、共享，提供可靠的数据或消息传输，支持标准消息中间件。

（3）基于主流成熟的企业服务总线服务产品，支持按服务分组，相互组之间不会受影响。

（4）支持多种数据通信模式，包括同步、异步、点对点、发布/订阅等。

（5）支持通过适配器的方式将中间件和数据库连接，适配器包括但不限于SQL Server、 Oracle、SAP，同时还可支持外部扩展。

（6）支持多种消息格式（CSV、XLS、XLSX）转换为XML消息格式

（7）支持最新Web Services标准，包括SOAP 1.1/1.2.WSDL 1.1.MTOM/XOP、WS-I Basic Profile 1.1等，支持Web Services自有的安全性WS-Security和寻址功能WS-Addressing，实现Web Services同步和异步调用。

（8）支持灵活开放的协议，包括但不限于JSON、MLLP、HTTP/HTTPS、FTP/File、Socket、SMTP、SOAP/HTTP、SOAP/JMS，具备协议相互的转换能力。

（9）支持集群功能，队列管理器之间能够共享负载，实现自动负载均衡。

（10）支持标准接入规范，基于统一描述、发现和集成标准，进行关键业务活动服务注册，方便第三方供应商基于该统一架构进行平台接入。

（11）具有较高的并发处理性能，包括Web Service/http调用等。

（12）支持界面化配置管理企业服务总线内服务创建配置以及相关订阅方权限分配，并能跟踪每一次调用记录，同时能够通过配置界面干预服务转发重发功能。

（13）参考互联互通服务接入标准，采用统一接入方式，简化接入开发工作，简化第三方接入开发量。

（14）系统配置易用性需要考虑，院方可以通过简单的系统配置操作完成后期新增服务的发布订阅配置。

（15）集成互联互通标准服务，可以进行相应的日志查询，重发跟踪，日常服务调用统计功能。

（16）提供账号维护、服务维护、订阅信息管理、配置管理、日志查询、统计分析、性能监控功能。

2.统一用户管理

（1）统一用户服务为全院各应用系统提供统一用户管理、统一认证管理和统一授权管理。

▲（2）统一用户管理系统需要支持LDAP协议，为医院各应用系统提供统一的、高可靠性和安全的用户管理服务，它集中存放以前分散在各应用系统的用户信息和组织机构信息，并按照管理流程，实现信息在各系统之间的流转和同步，并为各系统提供人员创建、调动、注销和密码同步等功能。

（3）单点登录（SSO）功能：统一身份与权限管理平台实现对医院各信息系统进行统一管理，各应用系统不再独立管理用户信息和授权信息。每个用户可以在单一点只需输入一次用户名和密码，就可以按系统设置的权限范围，访问所有被授权访问的系统，而无需二次输入用户名和密码。

（4）统一授权管理服务按照基于角色的访问控制模型，与信息系统应用成为一种松耦合的工作模式，为各类信息系统应用集成提供基础。

（5）实现完善的用户信息管理功能，能实现各系统用户帐号的对应关系管理，并集中存放分散在各系统的人员信息。

（6）提供用户创建功能，并与各系统接口，自动创建各系统用户帐号。

（7）提供用户注销的功能，并与各系统接口，自动注销各系统用户帐号。

（8）用户信息修改，提供修改用户信息的界面和访问接口，保证修改后的用户信息在各系统中保持一致。

（9）用户管理系统应具备高性能和可靠性，系统应能通过增加对等的人员管理服务器来均衡负载，以提升性能和可靠性，并增强数据安全性。

（10）系统应能通过权限设置和委托，实现分级管理功能，以方便管理部门（如医务处、护理部和人事处等）或各临床科室管理各自的用户信息。

（11）系统应提供完善的日志处理功能，对所有重要操作都应记录日志，并提供灵活的查询界面和接口。日志不能随意删除和修改。

（12）系统应提供完善的错误、警告、性能日志和事件，管理员并能通过Windows 事件查看器和性能检测器查看，并能和系统管理和监控系统集成，以实现集中的监控和告警。

（13）系统应提供完善的日志处理功能，对所有重要操作都应记录日志，并提供灵活的查询界面和接口。日志不能随意删除和修改。

（14）对于B/S应用下的Form认证场景，系统应采用SSL加密协议，以避免密码探测，提供用户会话(Session)有效期管理。

（15）授权管理系统应采用基于角色的访问控制，用户所能访问的权限就由该用户所拥有的所有角色的功能集合的并集决定。

3.统一工作门户

（1）将医院相关系统都整合到统一的门户中，用户可以通过统一门户进入集成后的应用系统。

（2）登陆统一门户之后，用户无须再次输入用户名密码，直接登陆其他业务系统。

（3）统一门户针对每个角色的不同，为领导、医生、护士等不同角色定制不同的门户模版，使用户在门户中可以查看自己角色最关心的信息。

（4）通过自动化部署发布脚本，可以自动发布并更新应用程序。

（5）提供应用系统接入规范，包括认证、消息和界面集成方案。

4.互联互通四甲标准测评

在本项目的实施过程中，需完成和医院现有的业务系统（HIS、EMR、LIS、PACS等）业务系统对接，项目的建设方案需具备对业务系统进行数据分析能力。按照国家卫健委的互联互通标准化测评的四级甲等要求对本项目的建设内容进行集成，协助医院完成测评材料、实验室及现场测评相关工作。（二）全院数据中心需求

1.临床数据中心

构建全院数据中心，通过医疗信息汇集技术整合医院业务系统数据，形成临床数据中心(CDR)、运营数据中心和科研数据中心，提升医院对现有数据资产的采集、聚合、处理与展现能力，确保获得适当授权的用户在任何时间与地点都能方便地访问临床、管理、质控与科研信息，以便更好地进行各项决策和业务。项目采用目前先进的应用技术架构，实现主数据管理、患者主索引、多维度查询服务等功能，开展大数据利用工作，为医教研管提供辅助决策。

2.主数据管理

（1）在集成平台上构建医院主数据管理数据库，集中统一的管理全院主数据，通过对平台相关的各业务系统提供主数据服务，实现主数据的同步和匹配，包括但不限于术语、人员、科室、检查检验项目、药品、耗材、诊断ICD、手术ICD等。

（2）遵循主数据的国际标准（如ICD10）、国家标准（如患者的部分基本信息）、行业标准（卫健委定义的相关值域）、医院标准。主数据可由平台管理者进行注册、维护等。

（3）基于医院临床应用，实现临床诊断，手术的二级编码管理，并通过院内管理流程通过审核与国际标准ICD10.ICD9等进行对应。

（4）全体工作人员（包括本院和非本院）和科室数据管理：建立医院统一的组织机构架构，包括业务科室、护理单元、职能部门、后勤部门等。

（5）支持从医院现有业务系统同步人员、科室、病区、药品、材料等相关信息，建立与主数据同步的对应管理。供应商提供主数据梳理服务，实现对大历史患者信息自动化归并等服务。

3.患者主索引

（1）患者主索引（EMPI），用于患者基本信息索引的创建、搜索和维护，可对患者有效地进行管理。

（2）通过建设主索引来自动或手动匹配、合并患者信息，利用主索引可获得完整的患者视图。

（3）EMPI为每个患者创建一个唯一标识，并与所有相关系统医疗记录的标识之间建立映射。

（4）根据索引规则，对院内各类信息系统中的患者信息进行索引重建，使历史记录可以进行关联。

（5）通过给定规则，实现相似患者汇总页面，方便医院手工合并、分拆患者主索引。

（6）EMPI提供给其它应用程序订阅或调用等服务。

（7）患者主索引（EMPI）匹配算法应符合IHE-PIX、IHE-PDQ集成规范，患者主索引提供符合HL7标准的对外服务接口。

（8）主索引建设部分应包括但不限于：患者信息管理，患者疑似信息管理，匹配算法引擎，操作记录审计等内容，主索引系统业务记录发生的变化都需要记录操作日志，并能实现分拆。

（三）基于全院数据中心的应用系统

1.临床类应用

患者360视图

（1）在临床数据中心的基础上，按照患者为核心的起始维度，依靠患者主索引 (EMPI),把患者当前和既往的全部门急诊就诊记录、门急诊病历、住院病史、影像检查、检验结果、心电图及扫描文档等信息进行整合。

（2）建立患者360视图，临床人员可通过一个视图快速浏览患者的全部信息。

（3）支持按照时间轴查看患者在指定期间内的门诊、住院、体检等所有信息。

（4）患者360视图提供简单的集成接口，方便第三方应用系统调用，并且可以配置不同的默认视图，为不同角色的用户提供不同的默认界面。

（5）提供时间轴管理，支持关键指标时间轴汇总展示。

（6）支持行业主流移动设备展现

2.管理类应用

2.1运营决策分析系统

（1）基于临床数据中心（CDR）运营数据中心（ODR）开展OLAP分析，实现关键业绩指标(KPI)展示、决策驾驶舱(DSS)中动态仪表盘、决策预警雷达等功能，为医院决策者提供全方位的决策警示和支持。

（2）充分整合现有运营数据：通过数据平台整合医院现有的各类信息数据，将数据物理集中到统一的数据仓库环境；

（3）数据仓库标准化：为医院建立规范、完整、高效、可持续发展的运营数据仓库核心模型、ODS和多维分析模型，标准数据集符合国家卫健委、浙江省的相关标准；

（4）展现形式丰富细致：为医院提供自主分析、数据查询、报表分析、多维分析、数据挖掘等多种信息分拆手段；

（5）展现运营数据全面准确：从财务状况、人员绩效、医疗质量、医院未来发展趋势和能力等全方位、多角度提供领导决策分析；

（6）统一的门户：提供完整的数据门户，用户通过数据门户的定制化功能，可将各类数据使用、数据分析和业务应用功能整合在统一的环境中。

（7）提供完整的医院管理指标概述，概述中含有各类指标横向、纵向、基值对比，然后根据管理专题或者单指标进行钻取，实现院级、科室组、科室、医疗组、医生、患者的多层级数据查看及原因分析，也可以从病种、手术、医嘱、药品等方面查看各类指标的对比情况。

2.2医疗质量管理门户

（1）质量指标结构分析：根据不同质量指标的评估结果和给出的各种条件生成报表，并能根据报表数据情况生成各种表示结构与比例的饼图。

（2）质量指标对比分析：根据不同对象评估的结果和给出的各种条件生成下列报表，并能根据报表数据情况生成各种表示结构与比例的直方图。

（3）质量指标趋势分析：根据不同时间评估的结果和给出的各种条件生成下列报表，并能根据报表数据情况生成各种表示结构与比例的直方图或线性图。

（4）针对质量控制的数据，须根据业务需求提供业务数据补录功能，确保数据的完整性及有效性。针对临床数据中心不具有的数据，提供数据录入界面进行人工录入。

（5）支持行业主流移动设备展现。

3.科研类应用

3.1临床科研数据查询

（1）在保证病人隐私的前提下，可利用自定义查询条件的检索工具对全部临床信息进行全文检索，支持简单检索、组合/高级检索和按ICD-10疾病分类导航检索功能，能对检索结果进行二次检索、导出Excel、保存归档至科研项目管理系统。支持行业主流移动设备展现。

（2）依据数据集成基础架构建设模型，提供用户自定义查询配置，快速过滤需要的信息，通过将临床诊疗数据跟医学专业术语集和数据模型的关联，支持高效的多维度组合查询和分析，查询结果可方便地导入专业医学统计软件，进行统计学分析。

（四）非功能需求

1.信息安全要求

项目建设要符合《卫生行业信息安全等级保护工作的指导意见》及《信息安全等级保护管理办法》等信息安全相关标准规范要求，系统信息安全等级保护达到信息安全等级三级测评标准关于医院核心软件系统的要求。

2.运行安全环境要求

根据国家网络安全法及等级保护对公民个人敏感信息保护的要求和IT风险管理风险评估及处置建议，必须完善对信息集成平台应用内嵌特权账号及密码的管理机制，包括：

建立应用内嵌特权账号与密码的集中管理（包括存放、修改、保存），并对保存特权账号与密码的文件设定严格的访问控制；

建立完善的应用内嵌特权账号与密码的申请、审批、发放及回收的机制，提供有效的过程记录。确保特权账号使用的可追溯性，及密码的保密性/安全性；

在系统层面按照相关规范的密码策略要求定期更新特权账号的密码；

建立面向操作系统特权用户的权限细粒度管控机制，实现对高风险特权和高危命令的管控

1）软件兼容性要求

投标方所采用的应用内嵌特权管理系统，需与原厂已完成直联直通、无缝对接等兼容性工作，包括API、SDK、源代码、配置文件、脚本等各种方式对接，并保证整个信息集成平台在上线之后的安全运行。要求投标方需提供应用内嵌特权管理系统供应商（或投标方自有系统）与可与本次信息集成平台直联直通、无缝对接的相关材料。

2）软件功能要求

业务内嵌特权管理系统主要功能需求如下：

| 功能名称 | 指标 | 具体参数和要求 |
| --- | --- | --- |
| 账号密码管理 | 密码管理平台 | 1.提供特权账号安全管理平台，管理和使用数据中心的特权账号，通过该平台，用户可以申请/获取密码，审核密码申请，权限管理，审计/监视活动等等。 2.密码管理平台应支持双机热备的高可用（HA）模式，一旦主平台停止服务，业务可以实时切换到备平台，不影响业务的连续性。（可提供截图证明） 3.密码管理平台应支持并配置异地容灾（DR）的高可靠性设计，一旦主数据中心停止服务，业务可以自动切换到异地，不影响业务的连续性。（可提供截图证明） |
|  | 用户支持能力 | 支持10个自然人用户（每个用户使用唯一的账号）以上使用密码管理平台。 |
|  | 账号自动发现 | 能对Windows、UNIX、 Linux、AIX、SSH-KEY、硬编码等账号凭证进行扫描；支持自动发现云平台新建VM账号或新增账号，并能自动托管（可提供截图证明） |
|  | 对密码设置访问权限 | 数据中心的管理员根据不同的特权用户配置不同的访问权限，为每个用户提供可以访问的设备和设备上的系统身份。 |
|  | 密码版本 | 保留所有特权账号密码历史版本,以应对任何可能的系统恢复。 |
|  | 密码使用申请 | 用户可以自助申请所需账号，经审批通过后，获得该账号的密码使用权限。 |
|  | 密码管理 | 管理员可以进行用户账号密码管理。 |
|  | 密码定期修改 | 支持手动触发更改、定期自动更改、一次性密码触发更改、密码申请使用到期触发更改密码重置工作。 |
|  | 强密码 | 密码单一性，确保不同的设备/系统不同的账号都有完全不同的独一无二的密码。 |
|  | 密码策略 | 支持根据所托管的不同设备/系统制定不同密码策略，在制定策略后，自动生成符合密码强度和复杂度要求的密码。 |
|  | 广泛的系统支持性 | 1.操作系统：支持Windows（本地及域账号）、Linux、Unix、Aix、AS/400、ZSeries (OS/390)、Mainframe等等 2.数据库：支持ORACLE、SQL SERVER、DB2、SYBASE、MySQL等等 3.虚拟化：支持VMWARE、ORACLE虚拟化等 4.网络设备：支持交换机、路由器、负载均衡等网络设备特权账号的管控，包括SSH或TELNET工具或WEB页面控制台访问网络设备的管控。应支持的厂家不限于CISCO、华为、H3C、juniper、绿盟、array、hillstone等等 5.安全设备：支持防火墙、IPS、IDS、VPN、防病毒、终端准入等，包括SSH或TELNET工具或WEB页面控制台访问网络设备的管控。应支持的厂家不限于CISCO、华为、H3C、juniper、绿盟、array、hillstone等等 6.工控设备：支持智能电表、集中控制、工控交换机、工控网闸、工控安全、电力功能监控等等 7.中间件：支持WEBSHPERE、WEBLOGIC、TOMCAT、TUEXDO、Jboss等中间件连接池账号及Web Console控制台的管控 8.应用账号：支持应用系统源码、配置文件（包括txt、ini等）、API接口账号、服务账号、计划任务、B/S应用、C/S应用等 9.业务前台管理账号：支持核心业务系统前台的管理账号、批量数据下载账号、用户管理账号、公众平台管理账号等 10.云技术的支持，需支持主流云，如阿里云、亚马逊云、微软云等，提供云市场的公网链接及截图。（可提供截图证明） |
|  | 密码检查 | 定期检查密码一致性，并为不一致的情况提供处理机制。 |
|  | 一次性密码 | 当密码使用完之后，特权账号管理系统进行重置。使得下一次用户申请的密码和前一次密码不同。系统中能够指定密码重置时间窗口。（可提供截图证明） |
|  | 排他密码 | 支持排他性密码策略，一个密码在同一时刻只能被某一个用户使用，在该用户使用此密码期间，其他用户不能使用该密码。 |
|  | 支持密码关联 | 能够自动同步Windows 服务，Windows 计划任务,IIS 应用程序池等所用登录账号。 |
|  | 密码分段 | 支持所托管设备/系统的密码分段查看功能，两人各查看密码其中一半，合并一起就是完整密码。 |
|  | 密码信封管理 | 能导出密码明文用以物理信封保存。 |
|  | 提供统一的访问密码的界面 | 系统提供web门户访问方式，且采用SSL加密。 |
|  | 密码的获取和授权 | 只有相应权限的人才能获得对应密码，或通过产品修改密码： 1.可自定义IP区域限制用户获取密码 2.可自定义用户分组，分级授权 3.可自定义时间段限制用户获取密码 4.可以通过支持密码获取的申请和审批流程加强安全性和可管理性 |
|  | 密码批量导入 | 支持操作系统类账号、数据库类账号、中间件管理类型账号、网络设备类型账号、特权账号管理系统本身账号执行批量编辑操作。 |
| 权限管理 | 角色授权 | 细化角色，对于账号管理平台，应至少能包含：平台管理员、运维账号管理员、运维账号使用者、审计员这四类角色。平台管理员有管理整个平台服务和配置的权限，运维账号管理员有管理系统账号及密码配置的权限，运维账号使用者可以登录受管系统，审计员可以定制查看审计报表。 |
|  | 访问控制 | 1.建立受管系统登录连接时先要进行身份验证、实时鉴权，鉴权过程包括时间、IP地址等属性验证； 2.访问锁定，用户登录平台时口令输入多次错误则锁定，避免用户密码被暴力破解。可以配置输入失败的次数和锁定时间。 |
|  | 临时访问 | 用户如需临时登录某受管系统时，系统管理员可赋予其访问权限，临时允许登录时间段可进行限定设置。 |
|  | 登录审批 | 1.可对指定的系统运维账号配置登录审批，即无论什么用户要使用该账号登录受管系统，均要通过审核后才能登录系统，并可限定登录时间段； 2.支持多种审批方式，包括平台审批、邮件审批、短信验证码审批 |
|  | 跨部门分治 | 具有区域的概念，区域内的管理员只能管理其所在区域内的其他用户 |
|  | UNIX 和Linux权限管理 | 可以将UNIX/Linux中的任何UID的权限赋予一般用户，比如将root的部分命令执行权限赋予普通用户（可提供截图证明） |
|  | Windows权限管理 | 1.可以将Windows中原本需要管理员权限的命令赋予给普通用户； 2.也可以规定不允许administrators组用户执行某些命令； 3.Windows平台权限分配时，可以具体细化到MMC控制台中的权限。比如，在Services.msc中，可以不同用户对不同的服务器具有不同的管理员权限。 |
|  | 提权模式要求 | 任何提权模式可以限定到访问时间，提权的命令以及参数。 |
|  | 提权命令保护 | 提权命令可以通过HASH值来进行保护，避免提权命令被恶意修改。 |
|  | 提权审计记录 | 每一次提权都会具有审计记录。 |
| 特权操作监控与审计 | 特权会话实时监控 | 支持远程对正在进行的特权会话进行基于权限策略的实时监控：即操作人在A终端上进行操作，审计人可在B终端上观看操作过程，可以观看，也可以控制干预，终止会话 |
|  | 目标管理 | 支持不少于200个管理目标许可，不限制并发会话数量。 |
|  | 用户管理记录 | 支持对用户登入登出受管系统信息、用户角色及权限分配、账号分配、用户身份认证方式等进行详细记录。 |
|  | 密码管理记录 | 对人为的或自动的密码使用、变更、查看、打印、密码一致性检查等操作进行详细记录。 |
|  | 特权操作记录 | 对所有使用特权账号进行登入登出、操作行为进行详细的记录，包括文本和视频记录： 1.支持以文本形式和视频形式对WINDOWS、LINUX、UNIX、AIX系统的操作行为识别和记录； 2.支持对数据库操作行为协议审计，包括操作脚本中SQL命令的识别和记录；支持所识别的行为、命令与对应的操作视频记录的关联。（可提供截图证明） |
|  | SSH Key的管理与审计 | 支持定期轮换受保护的SSH密钥，确保受保护的私钥和分布在目标系统的公钥保持同步。（可提供截图证明） |
|  | 审计功能 | 1.审计管理员可以随时检查密码管理和特权操作的文本和视频记录； 2.支持灵活的搜索功能，包括基于IP、用户、命令等的搜索； 3.支持多条件组合搜索。 |
|  | 审计记录防篡改 | 所有审计记录在规定的时限内不可删除。 |
|  | 特权账号的统计/审阅报告 | 1.能够对已管理的特权账号等系统账号生成使用状态统计报告，提供审阅支持； 2.支持自定义报表内容。 |
|  | 特权威胁分析 | 1.应允许在持续和历史的活动中检测和识别异常 2.在异常发生时应提供实时警报 3.应提供对当前威胁级别的意义，基于：实时检测、事件的相关性、等级的严重性 4.不需要使用签名，沙箱或其他方法等（识别）攻击的知识库 应能适应随时间变化的用户行为主动学习 |
| 单点登录工具支持 | 单点登录 | 支持单点登录功能，并提供相应工具进行运维、管理、开发等操作。 |
|  | RDP | 支持通过RDP登录Windows系统。 |
|  | Telnet | 支持通过Telnet登录目标系统，如AIX。 |
|  | SSH | 支持通过SSH登录目标系统，如Linux/Unix。 |
|  | FTP | 支持FTP文件传输。 |
|  | Oracle PLSQL Developer | 支持通过PLSQL连接Oracle数据库。 |
|  | Sql*Plus | 支持通过Sql*Plus连接数据库。 |
|  | Xmanager | 支持通过XShell登录目标系统，如AIX。 |
| 数据库安全运维 | 动态数据库遮罩与脱敏 | 动态拦截SQL指令，并依设定的遮罩策略识别规则而修改调整SQL指令，不需变更数据库实际数据内容 |
|  |  | 可依据「数据库、数据表、字段名称」定义数据自动遮蔽脱敏规则，并可使用数据库所支持的内建函数，定制【数据遮蔽脱敏】的规则 |
|  |  | 遮蔽所采用的字符，支持中英文各种标准字符，例如：英文的（*/星号字符）、（O/大写字母）、（X/大写字母）、空白字符等等，中文的（○/符号字符）、（＃/符号字符）、（＊/符号字符）、（密/中文标准字符）等等 |
|  |  | 可对英文及数字的主键值数据（例：身份证号）进行脱敏，并使应用程序的主键关联查询仍维持正常，不会因主键脱敏后查不到数据 |
|  |  | 提供【中英文编码】的遮蔽脱敏功能，支持BIG5与Unicode编码，不会因为不字符编码长度不同而导致遮蔽后中文乱码 |
|  |  | 可根据【数据库用户、连接数据库的应用程序名城、主机名称、时间、SQL命令关键字】多重条件组合，来定义不同的动态遮蔽脱敏策略 |
|  | 数据库访问的管控功能 | 可根据【数据库访问端口、数据库名称、数据库用户、来源主机名称、来源应用程序名称、SQL命令所含特殊关键字】等参数多重条件组合，来决定所需要【套用】的动态遮蔽管控规则 |
|  |  | 可实时管控特定的数据库用户能否执行特定的SQL命令，例如：SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE、CREATE TABLE、DROP TABLE等等 |
|  | 数据库存取审计日志功能 | 可记录完整日志【原始SQL命令】与动态调整【遮蔽变更后】的SQL命令内容 |
|  |  | 审计日志内容包含：日期、时间、来源主机名称、数据库用户、应用程序名称、原始SQL命令、应用的规则名称 |
|  | 支持的数据库 | 1.Oracle 8i （含）以上版本 2.Microsoft SQL Server 2005（含）以上版本 3.DB2 v9（含）以上版本 4.Informix 5.Sybase ASE/IQ 6.Teradata 7.MySql 8.Hive 9.JDBC/ODBC |
| 应用内嵌账号管理 | 静态密码管理 | 支持通过修改源代码的方式，使得应用程序中的静态密码可以定期修改；应用程序使用系统提供的API进行动态密码获取。 |
|  | 动态管理中间件数据库连接池密码 | 支持应用是基于中间件（Weblogic、Websphere、Tomcat、Jboss、Spring）数据库连接池功能的，则可以在不修改代码情况下，定期自动变更管理数据库连接池的密码，并不需重启中间件。（可提供截图证明） |
|  | 中间件Web Console密码管理 | 对中间件（Weblogic、Websphere）Web Console密码进行统一管理，定期自动变更密码，支持单节点以及多节点群集部署结构，支持各种中间件运维条件场景（如命令行、图形化、管理工具）。密码变更后不影响各种运维场景、运行中的app且无需重启中间件（可提供截图证明） |
|  | 稳定性 | 在系统本身出现宕机，或者网络不通畅情况下，应用程序依旧正常工作 |
|  | 多平台支持性 | 相应的API必须支持多种平台，包括：Windows，Linux，AIX，HPUX，Solaris。 |
|  | 多语言支持性 | 相应的API必须支持不同开发语言.Net（C # / VB。NET），Java，C，C++，VBScript，命令行，等类似的语言。 |
|  | 业务连续性 | 应用程序不受本系统故障的影响，当密码存储的服务器出现故障时，应用程序依旧正常运作。 |
|  | 应用程序的多种验证方式 | 支持限定登录用户名/密码，程序执行目录，OS用户，程序的hash值等。 |
| 产品安全性 | 身份认证 | 支持LDAP、Radius、RSA等多种身份认证方式 ，且支持如AD+动态口令的双因素认证 |
|  | 数据安全 | 1.要为密码和审计记录提供专门的安全存储，此服务器为专门服务器，没有其他任何第三方程序； 2.存储密码的服务器，必须经过安全加固，需架设防火墙，对远程访问只能开放有限的端口； 3.产品所需数据库能够自动管理，不依赖任何DBA的介入，以防止DBA对数据库的审计信息进行篡改； 4.产品具有独立的数据备份与恢复软件，不依赖于第三方数据库产品； 5.所有密码信息应以加密形式保存,加密后的密码只可以被自身应用访问，无法被其它文件系统明文查看； 6.每个客户都具有唯一的加密密钥； 7.密码只存储在系统中，不能以邮件等其它方式对外发送。 |
|  | 应用安全 | 1.存储密码的服务器，必须经过安全加固，需架设防火墙，对远程访问只能开放有限的端口； 2.密码的传输应使用安全的加密协议； 3.用户账号初次登陆必须强制修改密码； 4.对同一用户账号错误尝试超过阈值次数后，该账号被锁，需管理员账号解锁； 5.以Web方式访问系统,须SSL加密； 6.用户账号可设置有效期，失效账号不再对系统具有访问权限； 6.服务器间组件通信所使用的密码须定期自动修改，以确保安全。 |
| 产品成熟度要求 | 自主知识产权要求 | 具有中华人民共和国版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》（提供证书扫描件） |
|  | 公安部销售许可 | 具有中华人民共和国公安部颁发的《销售许可证》（提供证书扫描件） |
|  | 系统集成性要求 | 具有文档详尽，并且正式的API SDK包，能够支持与其他系统进行整合，例如Syslog、ArcSight等SIEM应用 |

三、商务要求

1. 付款方式

合同签订后30个工作日内支付20%；项目功能上线运行并获得院方确认后，支付合同总金额的30%；项目功能通过院方验收后，支付合同总金额的40%；项目免费维护期结束后，支付合同金额的10%。

2. 项目实施要求

2.1人员组织管理

- 中标供应商必须针对本项目专门建立一个完善和稳定的管理组织机构。稳定的项目负责人，其中必须包括一名专职负责的项目经理。

- ▲投标人若中标须承诺，项目实施期间现场投入1名专职负责的项目经理，项目经理负责现场处理问题或交流情况的整体协调工作。

- 本地化开发阶段：▲投标人若中标须承诺，在本地化需求调研和个性化开发工作中，中标人应安排人员现场完成相应现场需求沟通和支持工作。

- 项目运维与上线支持人员：系统上线期间，中标人须提供项目运维与上线现场支持人员。

- 项目实施期间，项目经理、技术负责人接到采购人通知2小时内必须到达采购人现场处理问题。在系统实施期间，投标人承诺的项目经理和关键人员未经用户同意不得调整，中标供应商如中途更换项目经理，必须征得用户同意。中标供应商必须无条件接受采购人的监督检查，并承担人员不足、不到位所导致的相关质量、进度等违约责任。

- 免费维护期间，中标供应商如更换项目经理或关键人员，须及时通知用户。

- 对中标供应商在项目实施过程中出现资源、进度、质量协调控制不力的情况，招标方有权要求更换相关项目人员，中标供应商必须予以配合，并确保不影响项目建设的进度和质量。

- 投标人必须在响应文件中提出项目组织方案、人员名单及沟通方案。

2.2计划与进度要求

（1）投标人应在响应文件中必须提出详细的工作方案，明确项目开发方法、所采用的关键技术，包括需求调研计划、软件开发计划、测试计划、部署及试运行计划、售后服务计划等，各阶段设立里程碑。

（2）投标人应承诺允许项目单位的全过程监管系统的调研、设计、开发、测试、集成、诊断及解决遇到的问题等各项工作。提出在开发过程中的开发计划及详细的进度安排计划，在项目实施过程中进行追踪和控制，定时总结并提交开发进度周报。投标人必须在响应文件中提出项目的开发计划、进度安排计划、项目实施过程中的追踪和控制方案。

2.3对接实施要求

需要对接医院的总线平台，ESB作为医院信息基础架构，帮助医院建立松耦合SOA服务，使整个临床业务系统可根据环境的变化，快速实施业务的变更，回应临床业务方面的调整，产生更广泛的技术和商业价值。医院负责协调第三方厂商配合进行相应的改造和集成工作。

3.培训要求

3.1培训资料要求

投标人在响应文件中提出全面的培训计划和课程内容安排，承诺合同签订后征得用户方同意后实施。

3.2培训内容及目标

本项目培训包括用户培训和系统管理员培训。投标人在响应文件必须针对不同的对象制定不同的培训计划，中标供应商则应根据实际数量分别培训，项目培训要求达到以上目标：

（1）普通用户培训目标，中标供应商完成对用户的普通用户进行技术培训，用户能够正确熟练地使用系统，培训人员为所有使用系统的用户。

（2）系统管理员培训目标，中标供应商完成对系统管理员及技术人员进行全面培训，系统管理员及技术人员熟练管理集成平台并可以实现服务的管理维护，完成集成平台日常的管理维护等工作。培训要求达到采购人能自行实施服务配置、调试及发布，具备实施接口发布、更新与维护的能力。

4.验收要求

4.1软件验收要求

（1）系统验收

对整个项目的验收包括检查整个系统是否实现了采购人在本标书中所要求的功能。

（2）文档验收

系统总体设计方案在响应文件中提出验收方案和验收文档清单，项目完成后，采购人将根据验收方案对系统每个部分逐一进行项目用户验收。

投标人在响应文件中必须提供详细的项目验收方案。

验收项目包括按照合同和招标文件中所标明的软件系统，及相关的技术维护文档、培训教材、使用说明书等。

5.售后运维服务

项目通过最终验收后，中标供应商须提供1年的免费软件版本升级、功能更新和现场维护服务。

6.报价

本次报价方式为总价包干。投标总价应包括整个项目所需的一切人工、工具、设备、保险、交通、利润、税金（包含须由投标人承担的各种税费）、其它需投标人承担的费用的一切费用。

# 第三章  投标人须知

## 一、总则

### 1.1 实施依据

本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规、规章、文件的规定组织和实施。

### 1.2 采购方式

公开招标，是指招标采购单位依法以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标。

### 1.3 定义

采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，见“投标人须知前附表”；

采购代理机构：受采购人委托，在委托的范围内办理政府采购事宜的机构，见“投标人须知前附表”；

投标人：是指参加本政府采购项目投标的供应商；

投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表；

投标联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标；

甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、用户相同；

乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同；

制造商：是指拥有投标产品自主知识产权的单位；

中小企业（含中型、小型、微型）：符合中小企业划分标准（工信部联企业[2011]300号），在本项目政府采购活动中提供本企业制造的货物，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物及进口货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

### 1.4 联合体投标

不接受联合体投标。

### 1.5 投标费用

无论招投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担招投标活动中所发生的全部费用。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对采购文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言使用中文。专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场（如适用）

1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4采购人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

### 1.10 分包（如适用）

投标人须知前附表规定允许分包的，投标人应当在投标文件载明分包的具体情况，应符合采购人在投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制条件。

### 1.11 偏离

投标文件应完全响应采购文件规定的实质性内容和条件。

### 1.12 其他说明

1.12.1 根据政府采购相关法律、法规、规章、文件规定并满足采购文件规定资格条件的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标并由单位负责人签署的相关投标资料与本采购文件规定由法定代表人签署的的文件材料具有同等效力。

▲1.12.2投标人对所投标项内的采购内容必须全部进行投标。

1.12.3采购文件中所涉及的产品品牌或型号均为建议性要求或为代替部分技术指标描述，投标人可以选择其他品牌型号的产品参加投标但投标产品须具有相当于或优于采购文件要求的指标、性能。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

1.12.4采购文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按公平、合理的原则进行评判，但对同一条款的评判适用于每个投标人。

1.12.5投标文件的响应内容必须真实、明确、准确。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

1.12.6乙方为履行合同引起的相关人员的差旅费、食宿费以及其它费用由乙方自理。合同实施过程中，须与甲方积极配合。

1.12.7项目资金性质见投标人须知前附表规定，且资金已落实。

1.12.8投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有、使用、收益、处分的权利，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

1.12.9单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。违反该款规定的，相关投标均无效。

1.12.10为证明投标人拥有的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等而在投标文件中提供的证明材料必须为投标人自身所有。不同法人、其他组织的资料与投标人无关。

1.12.11采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照商务技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

1.12.12供应商之间的利害关系

A.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系；

B.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系；

C.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系；

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系；

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系；

F.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；

G.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系；

如供应商之间存在以上利害关系并且存在影响政府采购公平竞争的行为的相关供应商的投标均无效。

## 二、采购文件

### 2.1 采购文件组成

2.1.1第一章  招标公告

2.1.2投标人须知前附表

2.1.3第二章  采购内容及需求

2.1.4第三章  投标人须知

2.1.5第四章  评标办法

2.1.6第五章  采购合同

2.1.7第六章  投标文件格式

2.1.8补充文件

### 2.2 采购文件的解释权

采购文件的解释权归采购人所有。

### 2.3 采购文件的质疑

2.3.1投标人认为采购文件规定内容使自己的合法权益受到损害的，投标人可以提出书面质疑。

2.3.2质疑书须包括以下内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

2.3.3质疑期限为投标人收到采购文件之日或者招标公告期限届满之日起7个工作日内向采购代理机构提出。

2.3.4质疑书中涉及的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

2.3.5质疑书必须署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，否则不予受理。

2.3.6质疑书以直接提交、传真或邮寄方式提交（一式三份）。

2.3.7质疑书以传真形式提交后，同时须向采购代理机构提交质疑书原件，实际收到原件之日作为收到质疑日。

### 2.4 采购文件的澄清

2.4.1投标人对采购文件如有疑问要求澄清，或认为有必要与采购代理机构进行技术交流，投标人需将书面资料传真或送达至采购代理机构，同时将电子文件发至投标人须知前附表注明的邮箱（电子邮件与书面文件有不一致的，以书面文件为准），并与采购代理机构进行确认。

2.4.2 投标人要求澄清的资料应加盖单位公章、写明日期。

2.4.3 如有必要，采购代理机构和采购人对投标人所有要求澄清的问题都予以解答，澄清答复的文件为补充文件，作为采购文件的组成部分，补充文件将以书面形式告知所有购买采购文件的投标人，补充文件对投标人均有约束力。

2.4.4澄清内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取采购文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

2.4.5投标人在收到补充文件后，应在24小时内以书面形式向采购代理机构确认已收到该补充文件。

2.4.6当采购文件与补充文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

### 2.5 采购文件的修改

2.5.1 在投标截止时间前，由于各种原因采购人可能以补充文件的形式修改完善采购文件。

2.5.2补充文件作为采购文件组成部分，补充文件将以书面形式告知所有购买采购文件的投标人，补充文件对投标人均有约束力。

2.5.3修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取采购文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

2.5.4投标人在收到补充文件后，应在24小时内以书面形式向采购代理机构确认已收到该补充文件。

2.5.5投标人收到补充文件后，对补充文件如有疑问要求澄清，应在24小时内将书面资料传真或送达至采购代理机构，同时将电子文件发至投标人须知前附表注明的邮箱（电子邮件与书面文件有不一致的，以书面文件为准），并与采购代理机构进行确认。

2.5.6投标人要求澄清的资料应加盖单位公章、写明日期。

2.5.7对补充文件的澄清答复按2.4款规定。

2.5.8当采购文件与补充文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.5.9任何口头答复均不属于采购文件的组成部分。

## 三、投标文件

### 3.1 投标文件

3.1.1 投标人应仔细阅读采购文件规定的所有内容，以保证能全面准确理解采购文件，并按照采购文件要求，详细编制投标文件，投标文件内容必须针对本次招标响应。

3.1.2投标人必须按采购文件的要求提供相关资料，并对采购文件中提出的所有内容要求给予实质性响应，须保证投标文件的准确、真实、明确。投标文件响应内容对采购文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，采购人有权视作投标文件完全响应采购文件要求。

### 3.2 投标文件组成

3.2.1报价文件

（1）开标一览表；

（2）投标价格组成明细表；

（3）电子版投标文件；

（4）	投标人认为有必要提供的其它文件。

3.2.2商务技术文件

（1）资格证明文件：

1）具有独立承担民事责任的能力的证明材料；

出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

A.	如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

B.	如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

C.	如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

D.	如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

E.	如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料；

良好的商业信誉：

出具投标人参加政府采购活动和使用信用无不良记录书面声明（格式参考）。

至本项目投标截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（代理机构以开标当日网页查询记录为准）

对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。

健全的财务会计制度：

出具符合以下情况的证明材料复印件（三选一）：

A.	供应商是法人的，应提供最近一个年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表(执行《小企业会计准则》的提供资产负债表和利润表两张基本报表），未经审计的，提供资产负债表、利润表或损益表。

B.其他组织和自然人如没有经审计的财务报告的，可以提供资产负债表、利润表、现金流量表。

C.	新成立不足一年的公司须出具情况说明。

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

出具具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的《承诺函》；（内容根据项目情况由投标人自定）

特别说明：法律和国务院行政法规规定或授权有关部门规定供应商或产品进入市场须先行取得相关认证或许可的，投标人须在投标文件中提供相关的认证或许可证明材料。

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料；

须同时出具满足以下要求的证明材料复印件：

A.	供应商须提供由税务部门出具的最近三个月内缴纳增值税和企业所得税的纳税证明。

B.	供应商须提供最近三个月内缴纳社会保险的凭据（缴税付款凭证或社会保险缴纳证明）。

依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

出具投标人近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式参考）。

（2）投标函；

（3）软件著作权及资质：临床数据中心软件著作权、信息平台患者主索引软件著作权、主数据管理软件著作权、主数据管理软件著作权、患者360软件著作权等证书，提供证书扫描件并加盖投标人公章，换证期内的需提供颁发机构出具的换证证明；

（4）技术响应情况（对应招标文件第二章 采购内容及需求”二、具体功能需求”的响应情况）

（5）商务响应情况（对应招标文件第二章 采购内容及需求”三、商务要求”的响应情况）

（6）项目组成员情况：

1）拟担任本项目经理的专业素质、技术能力、经验等情况，PMP证书，需提供证书复印件加盖投标人公章，以及双方签订的劳务合同复印件及社保交纳证明；

2）项目组实施人员专业素质、技术能力、专业分布、经验等情况，项目组实施人员专业素质、技术能力、专业分布、经验等情况；

3）项目组实施人员参与过国家卫健委医院信息互联互通标准化成熟度测评项目建设，且该医疗机构通过四甲或以上评审，提供证明资料包括用户证明和用户通过国家卫健委医院信息互联互通标准化成熟度测评证明；

（7）项目实施经验：投标人提供所投数据库产品原厂商医院信息集成平台或数据中心领域的成功案例，提供合同复印件；

（8）技术总体方案；

（9）技术详细方案；

（10）项目实施方案；

（11）售后服务方案

（12）法定代表人资格证明书；

（13）法定代表人授权委托书（法定代表人签署不需提供此书）；

法定代表人及授权代表身份证正反面复印件；

社保机构出具的投标截止日前6个月内授权代表的投标单位社保缴纳证明，任职不足6个月的可提供劳动合同证明文件；

（14）中小企业声明函（如有）

（15）投标人和投标产品制造商的	小微企业证明（当地中小企业行政主管部门出具的中小企业资格确认意见书）；或投标人和投标产品制造商的投标截止时间前7日内“国家企业信用信息公示系统—小微企业名录”页面查询结果（如有）

（16）投标人为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具，投标产品制造商的小微企业证明（如有）

（17）残疾人福利性单位声明函（如有）

（18）	投标人认为有必要提供的其它文件（附：中标服务费支付承诺书）。

### 3.3 投标文件的编制

3.3.1 投标文件应按照本章3.2款中规定的顺序及采用“投标文件格式”中提供的格式进行编制。

3.3.2投标文件应当对采购文件规定的内容进行明确，对采购文件规定的实质性内容应当作出响应。

3.3.3投标文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。副本可以复印，并注明“副本”字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.3.4投标文件由投标人的法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）、盖单位公章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标文件签署人签字（或盖章）确认。签字或盖章的具体要求见“投标人须知前附表”。

3.3.5投标文件份数要求详见“投标人须知前附表”。

3.3.6投标文件应编制目录，投标文件装订要求详见“投标人须知前附表”。

3.3.7由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

### 3.4 投标报价

▲3.4.1本次投标报价为含税人民币价。

3.4.2投标报价包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部费用。产品及服务须达到采购文件规定的质量标准及使用要求。

3.4.3报价应按不同费用构成分开填写，具体详见“投标文件格式”。

▲3.4.4所投标项只允许有一个报价，不接受有选择报价的投标文件。

### 3.5 投标保证金

3.5.1本项目不收取投标保证金。

### 3.6 投标文件有效期

3.6.1 投标文件有效期按“投标人须知前附表”规定，投标文件应在该有效期内保持有效。合同签订后，投标文件作为合同附件，投标文件有效期同合同有效期。

3.6.2 在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

3.6.3同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

## 四、投标

### 4.1 投标文件的密封及标记

4.1.1投标文件应按以下方法密封

投标文件密封要求见“投标人须知前附表”，在密封袋封皮上写明招标项目编号、项目名称、投标人名称、所投标项名称、投标文件名称（”报价文件”或“商务技术文件”）、“在投标截止时间（  年  月  日  时  分）前不得启封”。封口处应有盖单位公章或投标授权代表签字（或盖章）。

4.1.2如果投标人未按上述要求加写标记，采购人对投标文件的误拆和提前启封不负责任。

### 4.2 投标文件的提交

4.2.1投标人应在“投标人须知前附表”规定投标截止时间前提交投标文件。

4.2.2投标人提交投标文件地点见“投标人须知前附表”。

4.2.3投标人提交的投标文件均不予退还。

4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人将不予受理。

4.2.5采购人如因故推迟投标截止时间，应以书面形式通知所有投标人。在这种情况下，采购人和投标人的权利和义务将受到新的投标截止时间的约束。

### 4.3 投标文件的修改和撤回

4.3.1投标人在投标以后如必须修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前将书面的投标修改文件或撤标通知邮寄到达或送达采购代理机构。

4.3.2 投标修改文件必须密封，在密封袋上写明招标项目编号、招标项目名称、投标人名称、所投标项名称，并注明“修改文件”、“开标时启封”字样。

4.3.3 投标人以传真或电报形式通知采购人撤标时，必须在投标截止时间以前补充由法定代表人或法定代表人授权代表签署的正式文件。不接受投标截止时间后要求撤标请求。

### 4.4 备选投标方案

投标人不得提交备选投标方案，否则，投标文件将被判定为无效标。

### 4.5 投标人不足三家情况处理

投标截止时间结束后参加标项投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，采购人可选择以下方式之一处理：

1）可将本标项作废标处理，重新组织采购；

2）可按财政部门的审批意见采用其他采购方式组织采购；

## 五、开标、评标及合同签订

### 5.1 开标

5.1.1采购人按“投标人须知前附表”规定的时间、地点公开开标，并邀请所有投标人代表准时参加。

5.1.2开标大会邀请所有投标人代表参加。参加开标的投标人的法定代表人或其委托代理人（以下称投标人代表）必须随带本人居民身份证或公安机关出具的临时居民身份证明或港澳台胞证或护照原件（其他诸如驾驶证、市民卡等一律视为未提供有效的身份证明）。

5.1.3主持人宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交采购响应文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》。

提请供应商代表或公证人员查验采购响应文件密封情况。

按供应商提交投标文件的先后顺序当众拆封、清点投标文件（商务技术文件）（包括正本、副本）数量，将报价文件现场集中封存保管等候拆封，将拆封后的商务和技术文件由现场工作人员护送至指定的评审地点。同时告知供应商代表拆封报价文件的预计时间。

商务和技术评审结束后，主持人宣告商务和技术评审无效供应商名称及理由，供应商代表可收回未拆封的报价文件并签字确认；公布经商务和技术评审符合采购需求的供应商名单，采用综合评分法的，应同时公布其商务和技术得分情况。

拆封供应商报价文件，宣读开标（报价）一览表有关内容，同时当场制作并打印开标记录表，由供应商代表、唱标人、记录人和现场监督员在开标记录表上签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，现场工作人员将报价文件及开标记录表护送至指定评审地点，由评审小组对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

评审结束后，主持人公布中标候选供应商名单，及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等。

5.1.4开标时，正本与副本不一致时，以正本为准；投标文件中的开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5.1.5投标人在投标截止时间前提交投标文件撤回函的，采购人应在开标时宣读撤回函，并将其投标文件退还投标人。

5.1.6如投标人不派代表参加开标会（未到场或者不能出示其身份证件或者未按时签到的），投标人不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

### 5.2 不予接收的投标文件

1）在投标截止时间以后送达的投标文件；

2）未密封的投标文件；

### 5.3 投标文件初步评审

5.3.1采购人或采购代理机构将首先审查各供应商的资格条件是否满足采购文件的要求。

5.3.2评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求，实质性响应的投标文件是指投标文件符合采购文件规定的实质性内容、条件和规定。

5.3.3重大偏离或保留是指将会影响到采购文件规定的服务范围、质量标准，或会给合同中规定的采购人的权利和投标人的责任造成实质性限制，而纠正这些偏离或保留将对其他提交了实质性响应的投标文件的投标人产生不公平影响的。

5.3.4细微偏离是指投标文件对采购文件的非实质性内容存在不完全响应或不响应。

5.3.5重大偏离和保留、细微偏离由评标委员会界定。初步评审时如发现投标文件与采购文件要求有重大偏离和保留，其投标文件将被作无效标处理。投标人不得通过修正或撤消不符合采购文件要求的重大偏离和保留从而使其投标文件实质性响应采购文件要求。但允许投标文件在实质性满足采购文件要求的前提下出现的细微偏差，在详细评审时可按评标办法对细微偏差做出不利于该投标人的评审。

5.3.6初步评审工作内容

（1）资格性检查

依据法律法规及采购文件的规定，对投标文件中的提供的资格证明材料进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

（2）符合性检查

依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

5.3.7除符合5.6款规定外，评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身和按采购文件规定提交资料，不依靠开标后的任何外来证明。如投标人提交的资质证明或其他内容不齐全，由此造成的后果由投标人自己负责。

### 5.4 投标文件的澄清

5.4.1评标委员会可要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显的文字和计算错误的内容等进行澄清并做出书面答复。书面答复须由投标人代表签字（或盖章）并作为投标文件的一部分。

5.4.2 投标人对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### 5.5 错误修正

评标委员会将对确定为实质上响应采购文件要求的投标文件进行校核，看其在投标报价方面是否有计算、累计或表达上的错误，修正错误的原则及顺序如下：

（1）正本与副本不一致时，以正本为准；

（2）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（3）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（6）如投标文件中报价明细表分项价格或单价有遗报，应视作已含在投标总价中；其投标总价在评标过程中不予调整。其分项价或单价由评标委员会在投标总价不变的前提下根据合理的原则对其予以确定；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价以澄清方式经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

### 5.6 合理报价澄清说明

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 5.7 无效标

有下列情形之一的投标文件，由评标委员会按少数服从多数原则进行认定，经认定属实后将该投标文件作无效标处理：

1、商务技术文件阶段：

1.1、资格证明审核：

1）	投标文件内容不能充分证明投标人符合投标资格条件的；

1.2、商务技术审核：

1）	报名的投标人与参加投标的投标人发生实质性变更的且未提供有效证明的；

2）	投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件或技术方案，未声明哪一份有效的；

3）	投标文件非投标人法定代表人签署的，未提供或提供无效的法定代表人授权书；

4）投标文件中法定代表人和授权代表身份证复印件不齐全的；

5）	投标文件内容未按采购文件规定签字或盖章的；

6）	投标文件正、副本份数不足或内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

7）	投标人未按采购文件变更通知更改投标文件的；

8）	未实质性响应采购文件中带“▲”条款要求的投标文件；

9）	投标有效期、交货期、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

10）	投标文件附有采购人不能接受的条款；

11）	投标文件中提供了与采购无关的赠品、回扣或者其他商品、服务；

12）	投标人串通投标，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益；

13）	违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离。

2、报价文件评审阶段：

1）	投标人提交两份或两份以上内容不同的投标报价，未声明哪一份有效的；

2）	投标文件内容未按采购文件规定签字或盖章的；

3）	《开标一览表》和《投标价格组成明细表》内容不完整且不接受修正意见或字迹不能辨认的或未提供；

4）	所投标项的投标报价超过采购文件规定的预算金额或最高限价；

5）	《开标一览表》投标报价为零的，或其报价（大写）无法按正常书写方式进行报价唱标的或无投标报价的；

6）	投标报价明显高于其市场报价或报价明显不合理或者低于成本，且在规定时间内不能合理说明原因并提供证明材料的；

7）投标文件正、副本份数不足或内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

8）	投标人未按采购文件变更通知更改投标文件的；

9）	未实质性响应采购文件中带“▲”条款要求的投标文件；

10）	投标文件附有采购人不能接受的条款；

11）投标文件中提供了与采购无关的赠品、回扣或者其他商品、服务；

12）	投标人串通投标，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益；

13）	违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离。

### 5.8 串通投标

有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同投标人的投标文件相互混装；

### 5.9 评标

5.9.1 采购人将按相关规定组织评标委员会，对投标文件进行审查、比较和评价。

5.9.2评标办法

评标办法详见第四章。

### 5.10 有效投标人少于三家的情况处理

评审期间，出现符合资格条件的供应商或者对采购文件做出实质响应的供应商不足三家，采购人可选择以下方式之一处理：

1）可将本标项作废标处理，重新组织采购；

2）可按财政部门的审批意见采用其他采购方式组织采购；

### 5.11 废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合采购文件规定废标情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

### 5.12 确定采购结果

采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

### 5.13 结果公告

采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

### 5.14 采购过程、采购结果质疑

5.14.1投标人认为采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的，投标人可以提出书面质疑。

5.14.2质疑书须包括以下内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

5.14.3采购过程的质疑期限自各采购程序环节结束之日起计算，7个工作日内向采购代理机构提出，逾期提出不予受理。

采购结果的质疑期限自采购结果公告期限届满之日（自本公告发布之日起至第2日24时止）之日起计算，7个工作日内向采购代理机构提出，逾期提出不予受理。

5.14.4质疑书中涉及的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

5.14.5质疑书必须署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，否则不予受理。

5.14.6质疑书以直接提交、传真或邮寄方式提交（一式三份）。

5.14.7质疑书以传真形式提交后，同时须向采购代理机构提交质疑书原件，采购代理机构以收到原件之日作为收到质疑日。

5.14.8供应商不得捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑。

### 5.15 发出中标通知书

5.15.1采购人及采购代理机构将以书面形式向中标人发出中标通知书。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

### 5.16 签订合同

5.16.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

5.16.2采购文件及补充文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件和中标通知书均作为合同附件。

5.16.3拒签合同的责任

中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失。采购人将向政府采购监督管理部门进行汇报。

### 5.17 采购代理服务费

5.17.1 中标人须向采购代理机构按如下标准和规定交纳中标服务费。

5.17.2 以合同作为收费的计算基数。

5.17.3 中标服务费按计价[2002]1980号文规定（见下）收取：

| 中标金额P（万元人民币） | 货物招标服务费（万元人民币） |
| --- | --- |
| 100以下 | P*1.5% |
| 100-500 | 0.4+P*1.1% |
| 500-1000 | 1.9+P*0.8% |
| 1000-5000 | 4.9+P*0.5% |
| 5000-10000 | 17.4+P*0.25% |
| 10000-100000 | 37.4+P*0.05% |

# 第四章  评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》等有关规定，结合本项目的实际情况，制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公正、公平、科学、择优的原则，评标人员将本着认真、公正、诚实、廉洁的精神，进行评标工作，择优推荐中标候选人。在评标期间，评标委员及相关工作人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评标的有关情况。

对未中标人，评标委员会不作任何落标解释。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

二、评标组织

评标工作由招标采购单位依法组建的评标委员会负责。评标委员会负责审标、询标、评审等工作，并向采购人提出评审意见和评标报告。

三、评标纪律

1.评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将按照评标原则的要求，公正、平等地对待所有投标人。

2.所有评标人员应忠于职守、廉洁自律、秉公办事、不徇私情。

3.评标人员不得接受或参加投标人或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

4.评标期间，评标人员不得随意出入评标地点、与外界通讯、会客等。

5.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购机构人员及评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标资格。

6.为保证评标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人或与中标结果有利害关系的人进行私下接触。在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得将评标情况扩散出评标委员会以外。

7.评标过程中，评标专家对投标人的优劣情况，以及认为差异较大的情况等，应以书面意见作出真实、专业、诚恳负责的表述，不得违背客观、公正的原则。

8.评标结束后，各评标人员应将全部资料整理上交采购人，严禁将评标过程中的任何资料带出评标现场向投标人或其他单位提供。

9.在中标结果公布前应对评标委员会成员名单予以保密。

10.评标委员会对各投标人的商业秘密予以保密。

11.评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

12.在整个评标过程中，投标人企图影响招标结果的任何活动，可能导致其投标失败。如有违法行为，将依法追究其法律责任。

四、评标程序

1.本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

2.熟悉采购文件和评标办法。

3.采购组织机构按照采购文件规定的时间、地点及程序组织评审。评审程序如下：

1）开启评审场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

2）核验出席评审活动现场的评审小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

3）介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评审小组组长。

4）通报报名参加本项目采购的投标人名单及资格预审情况（如有），宣读最终提交采购响应文件的投标人名单，组织评审小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

5）根据需要简要介绍采购文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等。

6）评审小组组长组织评审人员独立评审。评审小组对拟认定为采购响应文件无效、投标人资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。

授权代表对澄清、说明或者补正内容未签字确认的，将自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4.起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

评审人员对有关采购文件、采购响应文件、样品、现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对采购文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对供应商而非采购人有利的解释；评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，可停止评标工作，重新组织采购活动。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

评审报告是根据评审人员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

1）采购项目基本情况：采购组织机构，项目名称，项目编号，采购内容，预算执行确认书编号，采购预算金额，采购方式，发布公告时间；公告发布网站，采购响应截止时间，购买采购文件单位情况，采购响应单位情况等

2）评审小组组成；

3）评审方法和标准；

4）评审情况及说明；

5）评标结果和中标候选人排序；

6）评标委员会的授标建议。

五、评标细则

1.本项目采用综合评分法（总分100分），评标委员会根据本评审办法进行评审，对各供应商的价格、商务、技术等评分因素在分值范围内进行各自打分。每个供应商最终得分=价格分+商务技术分。

2.评审时，评标委员会各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

3.对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

4.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5.评分因素及分值范围

1）商务技术分（85分）

该评分分值由评标委员会根据评审情况在分值范围内独立打分（具体分值设定详见表格），小数点后保留一位小数。每个投标人的最终得分为评标委员会打分汇总后的算术平均值（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）

| 内容 | 分数 | 评价内容 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 | 10 | 软件著作权及资质 | 投标人取得并提供以下软件著作权证书 1)临床数据中心软件著作权得2分,否则不得分； 2)信息平台患者主索引软件著作权得2分,否则不得分； 3)主数据管理软件著作权得2分,否则不得分； 4)单点登录软件著作权得2分,否则不得分； 5)患者360软件著作权得2分,否则不得分； 以上须提供证书扫描件并加盖投标人公章，换证期内的需提供颁发机构出具的换证证明。 |
|  | 5 | 项目实施经验 | 投标人提供所投数据库产品原厂商医院信息集成平台或数据中心领域的成功案例，每提供1个合同复印件得1分。 |
|  | 15 | 项目组成员情况 | 拟担任本项目经理的专业素质、技术能力、经验等情况，是否具有类似项目建设经验；项目经理是否时具有PMP证书，根据情况给分0-5分 （需提供证书复印件加盖投标人公章，以及双方签订的劳务合同复印件及社保交纳证明） |
|  |  |  | 项目组实施人员专业素质、技术能力、专业分布、经验等情况：数量是否充足，配置是否合理，是否承诺驻场开发等；是否具有类似项目建设经验，项目组人员资质；给分0-5分 （需提供证书复印件加盖投标人公章，以及双方签订的劳务合同复印件或社保交纳证明） |
|  |  |  | 项目组实施人员参与过国家卫健委医院信息互联互通标准化成熟度测评项目建设，且该医疗机构通过四甲或以上评审。项目组中每1个成员参加过该类项目得0.5分，最多得5分，提供证明资料，否则不得分。证明资料包括用户证明和用户通过国家卫健委医院信息互联互通标准化成熟度测评证明。多个成员参加同一个项目最多得0.5分，1个成员参加过多个项目最多得0.5分。 |
| 技术和服务部分 | 5 | 技术总体方案 | 投标人根据项目背景、项目建设内容，提出对采购人信息化理解程度的技术报告。根据其对采购人信息化建设目标有清晰的理解，对信息化问题进行清晰的分析与总结的情况给分0-5分。 |
|  | 5 | 技术详细方案 | 投保人对集成平台和全院数据中心建设范围和内容的详细方案是否能很好的满足项目的实际需要，能整合提高全院的信息化程度；是否案图文并茂，应用建设符合招标技术要求，根据情况给分0-5分 |
|  | 20 | 系统功能响应情况 | 投标产品的技术指标与需求的吻合程度和偏差情况，是否能够满足标书要求，是否体现一定先进性、可靠性、成熟性、易维护性、可扩展性等。评委对投标文件第二章 采购内容及需求“二、具体功能需求”的符合情况进行评议，技术指标负偏离每一项扣减2分，扣完为止。 |
|  | 5 | 项目实施方案 | 投标人的项目实施方案应完整合理且详尽，应包括合理的项目组织结构设计，完善的项目管理和项目实施保障措施，有合理的项目实施框架；应对项目实施风险进行分析，且有针对性的风险控制方案。根据方案情况给分0-5分 |
|  | 5 | 售后服务方案 | 根据投标人的售后服务方案，包括售后服务承诺、维护方案、售后服务人员、售后服务支持的响应时效性情况等给分0-5分 |
|  | 15 | 软件演示 | 现场产品演示讲解（要求软件运行演示或远程）内容包括：功能按说明实现功能演示。 1.对集成平台监管工具进行演示，根据情况给分0-5分 包括：服务配置修改、服务流程失败重发配置、厂商权限口配置功能，查看业务调用日志，服务调用量，性能展示；服务集成平台实时业务系统调用日志。模拟应用系统申请患者类信息查询服务。在平台内查看该服务调用及返回情况，并核对患者相关信息正确性。 2.数据中心数据抽取数据历史查看功能演示，根据情况给分0-5分 包括：在数据中心查看一个患者基本信息，在业务系统模拟更新患者基本信息，执行数据实时抽取脚本，在数据中心查变更后的信息 3、对主数据管理系统总的元数据和值域管理进行演示，根据情况给分0-5分 包括：标准术语管理、字典管理、业务主数据管理（科室、人员），支持患者主索引；对数据中心数据应用进行演示，演示当日就诊人次、当日出院人数的指标实时追踪分析，并能跟踪到患者的全息视图；通过拖拽动态生成和组合指定数据，生成报表，并提供基本的分析功能。 |

2）价格分

价格评分将在有效投标人范围内进行，最高得15分，最低得0分（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×15%×100

扶持政策说明：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，投标人为小型或微型企业且所投产品为小型或微型企业生产的，其投标报价扣除6%后参与评审。

投标文件中须提供：投标人和投标产品制造商的	中小企业声明函和小微企业证明（当地中小企业行政主管部门出具的中小企业资格确认意见书）；或投标人和投标产品制造商的	中小企业声明函和投标截止时间前7日内“国家企业信用信息公示系统—小微企业名录”页面查询结果。

未提供完整证明材料的，投标报价不予扣减。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人如为监狱企业且所投产品为小型或微型企业生产的，其投标报价扣除6%后参与评审。

投标文件中须同时提供：投标人的省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，投标产品制造商的小微企业证明，未提供完整证明材料的，投标报价不予扣减。

（3）根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

投标文件中须提供：《残疾人福利性单位声明函》，未提供完整证明材料的，投标报价不予扣减。

上述（1），（2），（3）政策不重复计算。

此项由评标委员会集体核实后统一打分。

（4）采购人和代理机构根据财库【2019】9号文件规定，在指定平台网站查询核对投标产品主体节能、环境标志情况。

六、询标

对投标文件中存在含义不清楚的内容，必要时评标委员会要求投标人作必要的澄清、说明或补正。询标记录需投标人授权代表签字确认，它将作为投标文件的一部分。

七、修改评标结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

# 第五章  采购合同

信息采购合同模板

合同编号：

确认书号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据_  浙江国际招（投）标公司_ _关于项目编号为_____________的项目公开招标的结果，签署本合同。

1．项目明细及金额                                           金额单位：元

| 项目名称 | 功能/配置明细 | 数量 | 单位 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 详见附件 |  |  |  |
|  | 详见附件 |  |  |  |
|  | 详见附件 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 合同总价大写：_____________ 小写：￥____________ |  |  |  |  |

注：1、（若有商品型号、数量、配置要求等要附清单,清单要另起一页。）

2、以上合同总价包含产品到达用户并能正常使用所需的一切费用。

2．适用范围

本合同条款适用与本次采购活动。项目实施范围详见附件——招标文件和投标文件及补充文件、采购设计图、承诺书等。

3．供货

3.1乙方提供的设备及有关产品部件等货物必须是符合国家技术规范和质量标准，经国家“3C”认证或通过国家有关部门检测的原产地合格产品。采购前需经甲方的认可。

3.2 乙方在投标文件中所列设备的名称、型号应与安装实施中实际使用的设备完全一致，都必须是报价中的产地，并提供相关证明，需原装封箱包装。如发现实物与投标报价书等资料不符，甲方有权更换，其一切后果及费用由乙方承担。如发现不符合质量要求或破裂、损坏等情况由乙方负责调换或补足，并不得影响工期。

3.3乙方对所提供的产品、技术和服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害甲方的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，甲方概不负责，由此给甲方造成损失的，乙方要承担相应后果，并负责赔偿。乙方为执行本项目合同而提供的技术资料等归甲方所有。

3.4 乙方所提供的设备交货时间必须按照本项目的工程安装进度进场。

4．项目实施

4.1 甲方提供项目所需的设备资源和必要场地。

4.2 乙方项目实施人员须服从甲方管理人员的管理。乙方项目实施人员必须遵守现场的各项规章制度。

4.3 乙方应根据项目情况提供软件开发、安装调试计划，项目实施进度计划，经甲、乙双方共同确定后作为双方共同执行的合同条款，乙方应按计划完工交付验收，若超过计划完工日15天以上的天数按超期处罚，处罚按13.2条办法。

4.4 如项目验收达到合同规定的质量标准，履约保证金在项目质保期满后，售后服务良好，无质量和服务问题，5个工作日内无息退还。

5．系统维护

5.1在系统验收后，乙方为业主单位免费提供为期     年的系统维护服务，具体内容包括日常软件故障诊断和处理、历史数据处理、临时数据统计、用户操作培训、远程电话支持及必要时的现场技术支持等。

5.2 系统维护期内，乙方须提供7*24小时售后技术支持服务（包括免费升级服务、故障排除、性能调优、技术咨询等，并负责处理、协调与各系统软件、硬件等供应商的关系）。乙方在确认紧急响应请求后20分钟内，通过电话、Email或传真等远程方式查找紧急事件的事发原因并解决相应问题，如无法远程解决问题，在乙方确认紧急响应请求后2小时内提供现场技术支持。

5.3 系统维护期内，乙方须根据系统运行情况进行不定期的检测与调优，每半年对系统进行一次总体检测，系统维护期满后为甲方提供一套完整的运行记录。

5.4免费系统维护期结束后，如业主单位需要乙方继续提供系统维护服务的，系统维护费由乙方与业主单位业协商确定后，由业主单位向乙方另行支付。

6．验收

6.1 完成全部系统建设任务，投入试运行前，由甲方组织对项目进行初步验收，通过初验后进行试运行。投入运行正常后，由甲方会同有关部门对项目进行最终验收。

6.2 验收合格后，甲乙双方共同签署验收报告，一式二份，一份交甲方留存，一份由乙方用作结算凭证。

6.3 如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处罚。

6.4 验收时必须提供完整的竣工验收资料，包括招标文件第三部分项目技术规范和服务要求中所列的所有文档资料等。

7．支付

本次项目合同总价为人民币         万元（￥       元），

采用分期付款方式：

8．延期交付与核定损失额

如果乙方在正常情况下未能按合同规定的时间按期交付使用，乙方应承担相应后果。如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

9．不可抗力

签约双方任一方由于不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长。不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果无法避免和无法克服的事故。

10. 乙方的责任与义务

10．1 根据投标文件的承诺向甲方委派项目负责人、技术负责人和专业技术人员。

10．2 在履行本合同义务的期间，应运用合理的技能，认真、勤奋的工作。

10．3 在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄漏与本项目、本合同有关的技术、资料等，不得以任何形式侵害甲方的知识产权。

10．4 负责本系统项目建设及整体联动，负责处理好与其他项目实施单位的协调。

10．5 项目建设有关事项包括：项目规划、设计标准、规范和使用功能要求，向甲方的建议权；

10．6 项目设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，提出建议，并向甲方提出书面报告。如果由于拟提出的建议会提高项目造价，或延长工期，应当事先取的甲方的同意；

10．7 项目实施组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向甲方提出书面报告。如果由于拟提出的建议会提高项目造价，或延长工期，应当事先取得甲方的同意。

11. 甲方的责任与义务

11．1甲方应当主要负责项目建设的所有外部关系的联系与协调，为乙方工作提供良好的外部条件。

11．2 甲方应当按合同专用条款双方约定的内容和时间，向乙方提供与项目建设有关的项目等资料。

11．3 甲方应当按合同专用条款约定的时间就乙方书面提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定。逾期应视为甲方同意。

11．4 甲方应授权一名熟悉本项目情况、能迅速做出决定的项目代表，负责与乙方联系。更换代表，要提前通知乙方。

11．5 甲方有与乙方订立补充合同的签订权。

11．6 甲方有对项目规模、设计标准、规范和设计使用功能要求的认定权，以及对项目建设、设计变更的审批权。

11．7 甲方有权要求乙方提交工作月度报告及专项报告等。

12. 合同生效、变更和终止

12．1 本合同经甲乙双方法定代表人或其委托人签字盖章，由乙方向甲方缴纳5%履约保证金，经采购机构鉴证，市政府采购办备案后生效，至合同期止。

12．2 在甲乙双方的责任期即合同的有效期，经双方协商，如因项目建设进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应重新约定相应延长的合同期。

12．3 在合同签订后，实际情况发生变化，使得乙方不能全部或部分执行项目时，乙方应当立即通知甲方。该项目的完成时间应延长。当恢复执行项目时，是否需增加时间用于恢复执行，由双方协商确定。

12．4 当事人一方要求变更或解除合同时，应当在30天前通知对方，因变更或解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

13. 违约责任

13.1 甲方应当履行合同约定的义务，如有违反，须承担相应的违约责任。

13．2乙方应在整个项目安装调试全部完成后半个月内，会同甲方及有关部门共同按有关规范验收，如因项目实施质量问题，不能按期验收或验收不合格，乙方应负责返工所造成的经济损失。由此而造成推迟交付的时间按超期天数计算，每超过一天乙方按本项目总价款的1‰赔偿甲方的经济损失。如因甲方原因造成不能按期完工，工期相应顺延。

13.3 如在合同规定的工期内，达不到项目规定的技术指标，乙方应当承担违约责任。承担方式和违约金额如下：超期30天内，每天扣合同金额的0.5‰；累计超期30天，甲方有权终止执行合同，并没收履约保证金，同时乙方须无条件退还甲方所有已支付的款项，所退款项每超过一天，乙方按须本项目总价款的1‰赔偿甲方的经济损失。

13.4 如因乙方原因达不到合格等级的，则必须无条件返工至合格，并全额没收履约保证金。同时，由此而造成推迟交付的时间按超期天数计算，每超过一天乙方按本项目总价款的1‰赔偿甲方的经济损失。

13.5未经甲方同意，乙方不得在任何时期擅自更换投标文件中规定的项目负责人和技术负责人，同时必须确保项目技术人员的数量和水平与投标文件一致，否则甲方有权放弃或终止合同，并没收投标保证金或履约保证金。项目负责人和技术负责人必须常驻实施现场，暂离现场必须事先征得甲方批准，如未经批准擅自离岗，按每离岗一天没收履约保证金5%计，擅自离岗连续超过10天或累计超过15天的，甲方有权终止合同，并没收全部履约保证金。

13.6因乙方原因造成甲方其他系统不能正常运行，酿成重大事故（正常工作日系统中断一天或一天以上）的，将承担全部法律责任，并赔偿经济损失，赔偿金额为项目总价的50%。

13.7履行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下难以克服的技术困难，导致部分或全部失败所造成的损失，风险责任由乙方全部承担。

13.8因不可抗力导致合同不能全部或部分履行，甲、乙双方协商解决。

13.9其他约定：

14．项目质量

14.1 乙方保证按ISO9000系列标准或相应的质量管理和质量保证体系，对项目实施、调试、检测等各个环节进行严格的质量和质量控制。

14.2 乙方须严格按设计方案和国家现行项目实施验收规范有关规定，精心组织实施、记录、检测。

14.3 项目的质量、技术标准如在招标文件和投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁布的最新的国家或专业（部）标准或相应的国际标准执行。没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行。

14.4 项目竣工验收：应按设计方案、技术交底、会审纪要、设计变更通知单、国家和（部）颁发的有关规范和质量检验评定标准、相关的国际标准为依据，并有相关专业测试单位出具相应的测验结论报告。

14.5 项目实施过程中应严格做好安全防范措施，如乙方项目实施人员在实施中违反操作规定造成人员伤亡事故或实施现场防范措施设置不明造成人员伤害事故，一切责任均有乙方负责。

15. 争议处理

15．1 合同在履行过程中发生争议时，甲方与乙方及时协商解决。协商不成时，提请杭州仲裁委员会根据仲裁规则仲裁。

15．2 对于因违反或终止合同而引起的损失、损害的赔偿，由甲方与乙方友好协

商解决，经协商仍未能达成一致的，提交杭州仲裁委员会仲裁。

16. 其他

16．1 未经过甲方的书面同意，乙方不得转让其应履行的合同项下的义务，和将部分合同项下的义务分包给其他单位完成。

16．2 乙方不得参与可能与合同规定的与甲方的利益相冲突的任何活动。

16．3 乙方人员在甲方场地工作时，应遵守甲方相关规章、制度。

16．4 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传/传真/电报的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

16．5 合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，并由采购机构鉴证，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

16．6 招标文件、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。

16．7 本合同一式四份，甲方执两份，乙方执两份。

16．8 适用法律：本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

甲方（盖章）：

地址：

法定（授权）代表人：

签名日期：      年   月   日

乙方（盖章）：

地址：

开户行：

开户帐号：

法定（授权）代表人：

签名日期：      年   月   日

# 第六章  投标文件格式

（未提供格式的由投标人自拟）

## 报价文件封面

正本/副本

项目名称：

项目编号：

标项序号及标项内容：

投标文件

（报价文件）

投标人：                    （盖单位公章）

投标文件签署人：             （签字或盖章）

日期：   年  月  日

目录

（1）开标一览表；

（2）投标价格组成明细表；

（3）电子版投标文件；

（4）投标人认为有必要提供的其它文件。

## 1、开标一览表格式

开标一览表

项目名称：

招标项目编号：

价格单位：元人民币

| 标项内容 |  |
| --- | --- |
| 投标总价 | 小写： 大写： |

注：

1、具体价格明细详见《投标价格组成明细表》。

2、大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准。

3、开标一览表上任何超出采购文件的优惠内容均不计入评标。

4、表格可扩展。

投标人全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

## 2、投标价格组成明细表格式

投标价格组成明细表

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

价格单位：元人民币

| 序号 | 设备材料名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 制造商/产地/品牌 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总价： |  |  |  |  |  |  |  |

报价说明：

1）本项目价格包括设备费及相关服务费。

2）	设备费包括设备本体、随机配送（备品备件、另配件、专用工具）的所有费用。

3）	相关服务费包括运杂费、保险费、到货验收、保管、安装、调试、试运行、检验、验收合格、交付使用、保修期内的售后服务及采购文件规定的其他费用等所涉及全部费用。

4）	本项目为交钥匙项目，除甲方提供合同约定的配合内容外，其他均由乙方完成。所产生费用均应在上表中体现合计费用结转至开标一览表。

5）	表中不得有给予采购人的赠品、回扣或者与本项目采购无关的其他商品、服务。

6）	各分项报价应合理，且不得低于成本。

7）	表格可扩展。

投标人全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

## 3、	电子版投标文件

## 4、	投标人认为有必要提供的其它文件

## 商务技术文件封面

正本/副本

项目名称：

项目编号：

标项序号及标项内容：

投标文件

（商务技术文件）

投标人：                    （盖单位公章）

投标文件签署人：             （签字或盖章）

日期：   年  月  日

目录

（1）资格证明文件：

1）具有独立承担民事责任的能力的证明材料；

出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

A.	如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

B.	如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

C.	如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

D.	如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

E.	如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料；

良好的商业信誉：

出具投标人参加政府采购活动和使用信用无不良记录书面声明（格式参考）。

至本项目投标截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（代理机构以开标当日网页查询记录为准）

对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。

健全的财务会计制度：

出具符合以下情况的证明材料复印件（三选一）：

A.	供应商是法人的，应提供最近一个年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表(执行《小企业会计准则》的提供资产负债表和利润表两张基本报表），未经审计的，提供资产负债表、利润表或损益表。

B.其他组织和自然人如没有经审计的财务报告的，可以提供资产负债表、利润表、现金流量表。

C.	新成立不足一年的公司须出具情况说明。

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

出具具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的《承诺函》；（内容根据项目情况由投标人自定）

特别说明：法律和国务院行政法规规定或授权有关部门规定供应商或产品进入市场须先行取得相关认证或许可的，投标人须在投标文件中提供相关的认证或许可证明材料。

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料；

须同时出具满足以下要求的证明材料复印件：

A.	供应商须提供由税务部门出具的最近三个月内缴纳增值税和企业所得税的纳税证明。

B.	供应商须提供最近三个月内缴纳社会保险的凭据（缴税付款凭证或社会保险缴纳证明）。

依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

出具投标人近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式参考）。

（2）投标函；

（3）软件著作权及资质：临床数据中心软件著作权、信息平台患者主索引软件著作权、主数据管理软件著作权、主数据管理软件著作权、患者360软件著作权等证书，提供证书扫描件并加盖投标人公章，换证期内的需提供颁发机构出具的换证证明；

（4）技术响应情况（对应招标文件第二章 采购内容及需求”二、具体功能需求”的响应情况）

（5）商务响应情况（对应招标文件第二章 采购内容及需求”三、商务要求”的响应情况）

（6）项目组成员情况：

1）拟担任本项目经理的专业素质、技术能力、经验等情况，PMP证书，需提供证书复印件加盖投标人公章，以及双方签订的劳务合同复印件及社保交纳证明；

2）项目组实施人员专业素质、技术能力、专业分布、经验等情况，项目组实施人员专业素质、技术能力、专业分布、经验等情况；

3）项目组实施人员参与过国家卫健委医院信息互联互通标准化成熟度测评项目建设，且该医疗机构通过四甲或以上评审，提供证明资料包括用户证明和用户通过国家卫健委医院信息互联互通标准化成熟度测评证明；

（7）项目实施经验：投标人提供所投数据库产品原厂商医院信息集成平台或数据中心领域的成功案例，提供合同复印件；

（8）技术总体方案；

（9）技术详细方案；

（10）项目实施方案；

（11）售后服务方案

## 1、资格证明文件

1）具有独立承担民事责任的能力的证明材料；

出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

A.	如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

B.	如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

C.	如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

D.	如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

E.	如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料；

良好的商业信誉：

出具投标人参加政府采购活动和使用信用无不良记录书面声明（格式参考）（下表二选一）。

投标人参加政府采购活动和使用信用无不良记录书面声明（参考格式） 我公司声明，在购买本采购文件后，经查询“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn），本公司是 （未 ）（下划线处，根据查询情况打√）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 投标人全称（盖单位公章）： 投标文件签署人（签字或盖章）： 查询日期： 注：需附网页截图

或

投标人参加政府采购活动和使用信用无不良记录书面声明（参考格式） 我公司声明，在购买本采购文件后，经查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），本公司是 （未 ）（下划线处，根据查询情况打√）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 投标人全称（盖单位公章）： 投标文件签署人（签字或盖章）： 查询日期： 注：需附网页截图

至本项目投标截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（代理机构以开标当日网页查询记录为准）

对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。

健全的财务会计制度：

出具符合以下情况的证明材料复印件（三选一）：

A.	供应商是法人的，应提供最近一个年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表(执行《小企业会计准则》的提供资产负债表和利润表两张基本报表），未经审计的，提供资产负债表、利润表或损益表。

B.其他组织和自然人如没有经审计的财务报告的，可以提供资产负债表、利润表、现金流量表。

C.	新成立不足一年的公司须出具情况说明。

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

出具具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的《承诺函》；（内容根据项目情况由投标人自定）

特别说明：法律和国务院行政法规规定或授权有关部门规定供应商或产品进入市场须先行取得相关认证或许可的，投标人须在投标文件中提供相关的认证或许可证明材料。

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料；

须同时出具满足以下要求的证明材料复印件：

A.	供应商须提供由税务部门出具的最近三个月内缴纳增值税和企业所得税的纳税证明。

B.	供应商须提供最近三个月内缴纳社会保险的凭据（缴税付款凭证或社会保险缴纳证明）。

依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

出具投标人近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式参考）。

投标人近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式参考）； 承诺函 （采购人）： 我方（供应商）在参加政府采购活动前三年内，具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。 特此承诺！ 投标人全称（盖单位公章）： 投标文件签署人（签字或盖章）： 日期： 年 月 日

## 2、投标函格式

投标函

（采购人单位名称）：

浙江国际招（投）标公司：

（投标人全称）参加贵方组织的（项目名称）（招标项目编号）招标的有关活动，并对（项目名称）进行投标。为此我方：

1、承诺在投标人须知规定的投标截止日起遵守本投标文件中的承诺，且在投标有效期满之前均具有约束力。本投标文件的有效期为自投标截止时间起    天。

2、承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件及采购人规定的特定条件。

3、已详细审核全部采购文件，包括采购文件补充（如果有）、参考资料及有关附件，确认无误。

4、提供投标人须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

5、投标报价详见《开标一览表》。

6、保证遵守采购文件中的其他有关规定。

7、完全理解不一定接受最低价中标。

8、我公司自愿参加本项目的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

9、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

10、我方承诺不存在以下情况：

a）提供虚假材料谋取中标、成交的；

b）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

单位地址：

邮编：

电话：

传真：

## 3、软件著作权及资质

## 临床数据中心软件著作权、信息平台患者主索引软件著作权、主数据管理软件著作权、主数据管理软件著作权、患者360软件著作权等证书，提供证书扫描件并加盖投标人公章，换证期内的需提供颁发机构出具的换证证明；

## 4、技术响应情况

技术响应偏离表

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

注：

1、对应投标文件第二章 采购内容及需求”二、具体功能需求”的情况逐条对应

2、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“符合”

## 5、商务响应情况

商务响应偏离表

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

注：

1、对应投标文件第二章 采购内容及需求”三、商务要求”的情况逐条对应

2、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“符合”

## 6、项目组成员情况

1）拟担任本项目经理的专业素质、技术能力、经验等情况， PMP证书，需提供证书复印件加盖投标人公章，以及双方签订的劳务合同复印件及社保交纳证明；

2）项目组实施人员专业素质、技术能力、专业分布、经验等情况，项目组实施人员专业素质、技术能力、专业分布、经验等情况；

3）项目组实施人员参与过国家卫健委医院信息互联互通标准化成熟度测评项目建设，且该医疗机构通过四甲或以上评审，提供证明资料包括用户证明和用户通过国家卫健委医院信息互联互通标准化成熟度测评证明；

## 7、项目实施经验：

项目实施经验

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

| 序号 | 用户名称 | 合同内容 | 数量 | 签约日期 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人提供所投数据库产品原厂商医院信息集成平台或数据中心领域的成功案例，提供合同复印件

投标人全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

## 8、技术总体方案；

## 9、技术详细方案；

## 10、项目实施方案；

## 11、售后服务方案

## 12、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：

法定地址：

姓名：

性别：

年龄：

职务：

身份证号码：

该同志系公司法定代表人。

特此证明！

投标人：（盖章）

日期：  年  月  日

附：

法定代表人身份证复印件

## 13、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（法定代表人签署不需提供此书）

致：    _（采购代理机构）：

我      _（姓名）系             __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工              （姓名）以我方的名义参加   （采购单位，项目名称）   项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：

职        务：

被授权人身份证号码：

法定代表人签名：

职          务：

身份证号码：

投标人公章：

签署时间：   年    月    日

附：

| 法定代表人身份证复印件 |  | 被授权人身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

附：社保机构出具的投标截止日前6个月内授权代表的投标单位社保缴纳证明，任职不足6个月的可提供劳动合同证明文件

## 14、中小企业声明函（如有）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：  年  月  日

## 15、投标人和投标产品制造商的	小微企业证明（当地中小企业行政主管部门出具的中小企业资格确认意见书）；或投标人和投标产品制造商的投标截止时间前7日内“国家企业信用信息公示系统—小微企业名录”页面查询结果（如有）

## 16、投标人为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具，投标产品制造商的小微企业证明

## 17、残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：  年  月  日

## 18、投标人认为有必要提供的其它文件（附：中标服务费支付承诺书）。

## 附：中标服务费支付承诺书

中标服务费支付承诺书

## 浙江国际招（投）标公司：

## 本单位在此承诺：如在本项目中标，中标之日起5个工作日之内，向贵公司按采购文件约定支付中标服务费。

投标人全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

浙江国际招（投）标公司中标服务费收取账号

收款单位（户名）：浙江国际招（投）标公司

开户银行：中国工商银行杭州武林支行

银行账号：1202021209906782015