杭州市市政设施管理中心

政府采购公开招标文件

（线上电子招投标）

| 项目名称： | 市管桥隧养护监理采购 |
| --- | --- |
| 采购编号： | ZJCT6-SZ2021-02 |

| 采购单位： | 杭州市市政设施管理中心 |
| --- | --- |
| 代理机构： | 浙江省成套工程有限公司 |
| 日 期： | 二〇二一年八月 |

目 录

第一部分 采购公告	1

第二部分 投标须知	4

第三部分 项目技术规范和服务要求	26

第四部分 合同主要条款	39

第五部分 应提交的有关格式范例	56

第六部分 评标办法	79

# 第一部分 采购公告

项目概况

市管桥隧养护监理采购 招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台(https://www.zcygov.cn )获取（下载）招标文件，并于 2021年9月2日9时30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：ZJCT6-SZ2021-02

项目名称：市管桥隧养护监理采购

预算金额（元）：5400000

最高限价（元）：5400000

采购需求：

标项一

标项名称:市管桥隧养护监理采购（标项一）

数量: 1

预算金额（元）:2940000

单位：项

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：高架快速路1标、高架快速路2标、高架快速路3标、高架快速路4标、高架快速路5标、特大型桥梁隧道标、之江大桥及杭富隧道标，共7个项目的市政设施养护监理服务，涉及设施58座。具体详见招标文件“第三部分 项目技术规范和服务要求”。

合同履行期限：3年。合同一年一签订，甲方根据考核情况可续签，续签最多不超过2次，每次1年。

标项二

标项名称:市管桥隧养护监理采购（标项二）

数量: 1

预算金额（元）:2460000

单位：项

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：环北人行天桥、上城下城标、拱墅西湖标、江干景区标、原上城下城区块2标、原拱墅西湖区块2标、原江干景区区块2标，共7个项目的市政设施养护监理服务，涉及设施223座。具体详见招标文件“第三部分 项目技术规范和服务要求”。

合同履行期限：3年。合同一年一签订，甲方根据考核情况可续签，续签最多不超过2次，每次1年。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

（1）具有有效的住房和城乡建设部颁发的市政公用工程监理甲级资质证书；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（开标后招标人或代理机构通过“国家企业信用信息公示系统”网站查询，以查询结果为准）；

三.获取采购文件（报名）：

时间： /至 2021年9月2日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：https://www.zcygov.cn

方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应注册成为政府采购云平台正式供应商。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

售价（元）：0

四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间：2021年9月2日9时30分（北京时间）

投标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

开标时间： 2021年9月2日9时30分

开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事项：

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
   2.其他事项：（1）本项目非专门面向中小企业采购。（2）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）政策。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：杭州市市政设施管理中心

地 址：杭州市体育场路231号

项目联系人（询问）：陈思敏

项目联系方式（询问）：0571-85808218

质疑联系人： 万罗为，殳啸

质疑联系方式：0571-85808018

2.采购代理机构信息

名 称：浙江省成套工程有限公司

地 址：杭州市西湖区紫金广场A座1215

项目联系人（询问）：吕婷、傅宇宁

项目联系方式（询问）：0571-88955383

质疑联系人：韩工

质疑联系方式：0571-85152323

3.同级政府采购监督管理部门

名 称：杭州市财政局政府采购监管处

地 址：杭州市中河中路152号617办公室

传  真：0571-87715261

联系人 ：吕先生

监督投诉电话：0571-87715261

杭州市市政设施管理中心

浙江省成套工程有限公司

2021年8月12日

- 第二部分 投标须知

- 投标须知前附表

| 序号 | 内 容 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 市管桥隧养护监理采购 |
| 2 | 采购范围 | 见公告 |
| 3 | ★服务期 | 3年。合同一年一签订，甲方根据考核情况可续签，续签最多不超过2次，每次1年。 |
| 4 | 最高限价 | 见采购公告。投标报价超过最高限价的按无效标处理。 |
| 5 | ★投标报价 | 包括但不限于：(1)服务成本经费。含人员工资、材料、车辆运行成本等。人员工资不得低于杭州市劳动保障部门规定的最低工资标准和《关于进一步落实好城管一线职工待遇的通知》（杭城管局〔2019〕103号）文件要求，根据相关规定必须落实职工劳保福利待遇，为职工缴纳社会保险费(养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险)与住房公积金等，保障职工休息休假权利，否则评标委员可以认为低于成本价恶性竞争而判定为无效标。 (2)合理利润及法规要求涉及的保障费用。防汛防台、抗雪防冻突发事件应急处理及重大活动保障等涉及应急抢险和管理的相关费用。 请供应商自行综合考虑进行响应报价。 如还有其它费用内容组成，投标人可在投标报价表中单独列出，如不列明详细报价，则视为已含入各分项报价里。 |
| 6 | 是否接受 联合体投标 | 否。 |
| 7 | 投标有效期 | 90天（时间从投标截止时间开始计算） |
| 8 | 是否允许 转包与分包 | 转包：否。 分包：不允许违法分包。 |
| 9 | 投标文件 组成 | “资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。本项目共分两个标项，供应商若同时参加两个标项的投标，两个标项的投标文件应分别制作。 |
| 10 | 投标文形式 | 电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文采用U盘储存的电子投标文件；备份电子投标文件投标人可自行确定是否提供。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 11 | 投标文件 制作 | 1.供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2.投标文件制作注意事项： 潜在投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，通过CA锁登录客户端进行投标文件制作。 3.潜在投标人须申领CA锁制作投标文件，CA锁须在政采云平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA申领操作指南》和《CA管理操作指南》。（在资料齐全的情况下，CA锁办理时间预计7个工作日左右，建议潜在投标人获取招标文件后立即办理。） 4.供应商-政府采购项目电子交易操作指南：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html。 5.《CA申领操作指南》：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html。 6.《CA管理操作指南》：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2019/08-20/3405.html。 7.学习：浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题（网址https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。 8.在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。 9.政采云咨询电话：400-881-7190；政采云平台服务中心：https://service.zcygov.cn/#/。 10.汇信客服电话：400-888-4636；目前只涉及CA新领证，如果证书遗失要补办、延期、解锁、质保等，同时也可以在联连客户端上进行处理。 |
| 12 | 投标文件 份数 | “电子加密投标文件”一份；“备份投标文件”一份。 |
| 13 | ★投标文件 电子签章 | 投标文件格式文件要求加盖单位公章处，投标人均应使用CA锁加盖投标人单位电子印章。要求þ法定代表人、¨经营者或þ授权代表签字或盖章的，若盖章的可加盖物理章或电子印章。 |
| 14 | 投标文件的 上传和递交 | 1.“电子加密投标文件”的上传、提交 ⑴.投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”。 ⑵“电子加密投标文件”上传提交后，投标人可自行打印投标文件接收回执单。 2.“备份投标文件”U盘的密封包装、递交 ⑴“备份投标文件”U盘须密封包装，封套上标注“项目名称、投标单位名称”并加盖单位公章。 ⑵递交地点：杭州市西湖区紫金广场A座1215。收件人：傅工；联系电话：0571-88955383。 ⑶递交形式：快递。快递接收人签字时间为送达时间。 3.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。 |
| 15 | 投标文件 是否退还 | 投标截止时间至，存在以下情形之一的不予开标，投标文件退还： （1）提交投标文件的投标人少于3个的； （2）因网络、系统、电力等不可抗力因素延期开标的。 |
| 16 | 投标文件的 拒收情形 | 1.逾期上传或递交的、未上传至指定平台或递交至指定地点的； 2.未按照招标文件要求加密或密封的； 3.存在下列情况之一的，视为拒收： （1）电子投标文件无法解密的； （2）电子投标文件解密后无法正确读取的； （3）电子投标文件无法导入成功的； （4）投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，视为拒受。 （5）投标文件份数不符合招标文件要求。 |
| 17 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）投标人在开标时间起30分钟内登录政采云平台进行电子投标文件解密，解密电子投标文件时须插入CA锁。(详见流程https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding)，如在规定时间未解密成功请及时通知代理单位采用备份投标文件，备份投标文件仍未解密成功的或在规定时间未解密成功且未联系单利单位的视为拒收。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标人如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 |
| 18 | 提疑与答疑 | 1.潜在投标人已依法获取的招标文件的，如对招标文件有疑问的，请于2021年8月23日17:00时（开标前10天）前提出，以书面（加盖公章）扫描件和word文档形式（发送至邮箱zjct1215@163.com）。 2.采购人将委托采购代理机构把答疑澄清或者修改的内容于2021年8月26日17:00时（开标前7天）前以更正公告形式在公告发布网站发布。答疑澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制，发出之日至提交首次投标文件截止时间不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次投标文件截止时间，具体以更正公告为准。 |
| 19 | 投标截止时间/投标地点 | 见采购公告。 |
| 20 | 开标时间 开标地址 | 见采购公告。 |
| 21 | 评标方法 | þ综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。 ¨最低评标价法。评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。 |
| 22 | 中标候选人 | 数量： 1 名（不超过3名）。本项目共分为2个标项，每个标项评标委员会根据综合得分排名高低推荐1个中标候选人。评标委员会按照第一标项至第二标项的顺序依次评审，以每个标项评标综合得分最高的投标人作为该标项中标候选人。 |
| 23 | 中标人 | þ招标人从评审报告提出的中标候选人中，按照排序由高到低的原则确定中标人。 ¨书面授权评标委员会直接确定中标人。 |
| 24 | 中标结果 公告 | 中标人确定之日起2个工作日内，将在浙江省政府采购网(http://www.ccgp-zhejiang.gov.cn/)发布中标公告，公告期限为1个工作日。 |
| 25 | 合同签订 时间 | 中标通知书发出后30日内。 |
| 26 | 履约担保 | 履约担保是否缴纳：þ是；¨否。 金额：合同价的5%（不高于5%）。 形式：本项目采用以下一种方式： （1）保函：银行、保险公司出具的保函。保函的格式和内容须经招标人确认； （2）现金担保：必须通过中标人的基本账户以银行转账方式或支票、银行汇票的形式交缴纳。 |
| 27 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用信息渠道查询投标人信用记录，以开标当日网页查询记录为准。 1.信用信息查询渠道及截止时间：投标截止时间。 2.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购人或采购代理机构将现场查询投标人的信用记录，并采取必要方式做好信用信息查询记录和证据留存，信用信息查询记录及相关证据与其他采购文件一并保存。 3.信用信息的使用规则：采购人或者采购代理机构应当对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。 |
| 28 | 本项目落实的政府采购政策 | 1.节能环保政策：（本项目不适用） 根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库（2019）9号文，本项目如需采购“节能产品、环境标志产品品目清单”范围的产品，响应人所投的相应产品须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则响应无效。（注采购人和采购代理机构通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）与认证结果信息发布平台的链接查询认证机构和获证产品是否属实）。 本项目采购产品是否优先采购“节能产品、环境标志产品品目清单”范围的产品：¨是；¨否。 本项目采购产品是否为政府采购“节能产品品目清单“范围中强制采购产品：¨是，具体为 ；¨否。 2.中小企业政策： 2.1根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目属于¨农、林、牧、渔业，¨工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），¨建筑业，¨批发业，¨零售业，¨交通运输业（不含铁路运输业），¨仓储业，¨邮政业，¨住宿业，¨餐饮业，¨信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），¨软件和信息技术服务业，¨房地产开发经营，¨物业管理，¨租赁和商务服务业，þ其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） 。 2.2根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库（2020）46号的相关规定： 2.2.1供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业订立劳动合同的从业人员。 2.2.2是否为应当专门面向中小企业采购项目 ¨（1）本项目为采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目，专门面向中小企业采购。 ¨（2）本项目为采购限额标准以上，400万元以下的工程采购项目，专门面向中小企业采购。 2.2.3是否为预留份额项目： ¨（1）本项目为预留份额项目，专门面向中小企业采购。本项目采用：¨整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；¨要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到 / 比例；¨要求获得采购合同的供应商将采购项目中的 / 比例分包给 / 家(一家或多家)中小企业。组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内 其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 þ（2）本项目为非预留份额项目、非专门面向中小企业的项目，¨货物项目小微企业报价给予 / %（6%-10%）扣除，þ服务项目小微企业报价给予10%（6%-10%），工程项目小微企业报价给予 / %（3%-5%）扣除，用扣除后的价格参加评审。¨（3）本项目为适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分，评标时在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 / %（ 3%-5%）作为其价格分。 ¨2.2.4本项目为¨接受大中型企业与小微企业组成联合体、¨允许大中型企业向一家（一家或者多家）小微企业分包的采购项目，对于¨联合协议或者¨分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对¨联合体或者¨大中型企业的报价给予2%（2%-3%），工程项目为 / % （1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。本项目为适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分，评标时在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 / %（1%—2%）作为其价格分。 2.2.5组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 2.2.6价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。 2.2.7在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 2.2.8接受分包的项目，享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 2.2.9符合本项目所属行业划型标准规定的中小型企业应按照招标文件附件的格式要求提供《中小企业声明函》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 |
| 29 | 账号注册 | 潜在供应商需在浙江政府采购网http://www.ccgp-zhejiang.gov.cn/进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求。中标供应商应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）进行注册，成为正式入库的供应商，否则将无法进行合同备案及付款。 |
| 30 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于招标人。 |
| 31 | 其他 | 1.本项目投标所产生的一切费用由投标人承担，未中标单位不设补偿费。 2.招标人向投标人提供的有关资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资源，投标人在此基础上作出的推论、理解、结论概不负责。各投标人的本次投标成果，无论是否中标，均归招标人所有。投标必须在投标文件中对此予以承诺。 投标人应对投标内容所涉及的一切知识产权承担责任，并负责保护采购单位的利益不受损害，一切由于侵权引起的法律、诉讼、裁决和所发生的费用均与采购单位无关。 þ3.除单一来源采购项目外，为采购项目提供þ整体设计、þ规范编制或者þ项目管理、¨监理、þ检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 4.供应商母公司（总机构）或者同一母公司下属的其他子公司（同一总机构下属的其他分支机构）的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等þ不作为¨作为供应商的资信文件。 5.若招标文件资格条件中规定区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业允许参加本项目投标的，其营业执照负责人签署的相关投标资料与本招标文件规定由法定代表人签署的文件材料具有同等效力。 6.同品牌投标处理 6.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，评标委员会采取随机抽取方式确定，其他投标无效。 6.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，投标报价最低的投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分和投标报价均相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 ¨6.3本项目为单一产品采购。 ¨6.3本项目为非单一产品采购项目，根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品为 / 。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。 - 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。供应商可凭中标（成交）合同申请贷款，利率一般在基准利率左右（不同银行略有差异） - 8.采购文件中打★条款为重要条款，不得负偏离。 9.供应商响应的产品或服务技术指标，除采购文件明确以承诺、声明或直观表现形式外，供应商应当尽可能提供投标产品的检测报告、产品使用说明书、用户手册、技术指标其他书面阐述等材料予以佐证。若佐证材料有矛盾或者前后不一致，优先按照检测报告、产品使用说明书、用户手册、技术指标其他书面阐述的先后解释或佐证材料为准。 10.中标人在领取中标通知书提供纸质投标文件三份（电子投标文件打印，装订成册，采用胶订或线订；封面再加盖单位公章（物理章）。 11.须知前附表和文件其他内容不一致的，以前附表为准。 12.现场踏勘：投标人可自行踏勘现场。 13.对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。 |
| 32 | 样品是否 要求提供 | þ否。 £是。本项目要求提供样品： /。 （1）样品和备份投标文件同时提交，包装方式不作要求，样品上面标明项目名称、单位名称。若超过投标文件递交截止时间，不予接受。 （2）评审活动结束后，中标候选人的样品将进行封样，作为供货时的参考。 （3）评分项：未提供样品不得分。 |
| 33 | 现场讲解 | R不作要求。 £投标人应委派项目负责人或其团队成员（携带身份证明）到评标现场进行演示视频讲解和答疑，未派遣人员讲解的不得分。（地址：浙江省杭州市西湖区紫金广场A座1515室） |
| 34 | 代理服务费 | （1）收费标准：按《关于杭州市招标代理服务收费管理有关问题的通知（杭价费〔2003〕148号）》标准的75%计取，收费基数为每个标段中标价÷3。 （2）支付方式：由中标人在领取中标通知书时一次性向采购代理机构支付。两个标项中标人分别根据中标价支付代理费。 |

- 一、总 则

- 1. 项目说明

1.1 项目说明见投标须知前附表（以下称“前附表”）第1项所述。

1.2 杭州市市政设施管理中心为本项目的采购人（合同中的甲方），浙江省成套工程有限公司为采购代理机构，自愿参加本次项目投标的单位为投标人，经评审产生并经确定的投标人为中标人，签订合同后的中标人为供应商（合同中的乙方）。

1.3 潜在投标人获取招标文件后，必须按照国家《保密法》以及保密工作的相关规定，对招标文件内容应承担保密义务，维护采购人的权益，发生窃、泄密事件潜在投标人应承担相应的法律责任。

1.4 投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在提疑截止时间前提出。

1.5 投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

- 2. 采购方式

公开招标。

- 3. 定义

3.1 “采购人”、“采购单位”或“招标人”系指杭州市市政设施管理中心  。

3.2 “采购代理机构”系指浙江省成套工程有限公司。

3.3 “投标人”系指响应本次招标采购，参加本次投标的单位。

3.4 “货物”系指投标人按招标文件或合同要求，须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器、备件、配件、工具、手册及其他技术资料和文字材料。

3.5 “服务”系指招标文件或合同规定投标人须承担的本项目服务以及其他项目采购需求规定的服务。

3.6 “书面形式”包括信函、传真、电邮等。

- 4. 投标费用

投标人需自行承担涉及投标的一切费用。

- 二、招标文件

- 5. 招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件

第一部分 采购公告

第二部分 投标须知

第三部分 项目技术规范和服务要求

第四部分 合同主要条款

第五部分 应提交的有关格式范例

5.2 投标人应认真审阅招标文件中所有的内容，如果投标人编制的投标文件没有从实质上响应招标文件的要求，其投标文件将被采购代理机构拒绝。

- 6. 招标文件的修改、澄清及补充

6.1 已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于前附表规定时间之前，以电子邮件的形式将加盖公章的扫描件发送给采购代理机构，采购代理机构与采购人研究后，以在财政部门指定的政府采购信息原公告发布媒体上发布更正公告或补充文件的形式告知获取招标文件的潜在投标人。

6.2 获取招标文件的潜在投标人，如对招标文件有异议，请在规定时间前以书面形式送达采购代理机构。

6.3 不论采购代理机构向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用电子邮件或补充文件或更正公告的形式，任何口头提问及答复一律无效。

- 7. 招标文件的解释

7.1 从招标文件发出至投标截止日期，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件。补充通知作为招标文件的组成部分，以在财政部门指定的政府采购信息原公告发布媒体上发布更正公告的形式告知获取招标文件的潜在投标人。

7.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人在投标截止时间至少15日前发出补充通知；不足15日的，招标人顺延提交投标文件的截止时间。

- 三、投标文件的编制

- 8. 投标文件的组成

投标文件一般应当包括以下主要内容：报价文件[投标函、开标一览表等]；商务技术文件（针对本项目的技术和服务投标方案，商务技术偏离表，招标文件要求提供的其他资料等）；资格文件（证明其为合格供应商和所提供合格服务的有关资格证明文件，招标文件要求提供的其他资料）组成。

- 9. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

- 10. 投标报价

10.1 标的物：具体详见详见招标文件第三部分“项目技术规范和服务要求”。

10.2 报价

10.2.1投标报价包括完成本次采购范围内所产生的全部费用。

10.2.2报价应按不同费用构成分开填写，具体详见“投标文件格式”。

10.2.3 所投标项只允许有一个报价，不接受有选择报价的投标文件。

10.3 其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

10.4 投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。

- 11. 投标文件格式填写:

投标人的投标文件至少应包括资格文件、商务技术文件和报价文件，具体内容见“第五部分”。

- 12. 投标文件修改与撤回

12.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

12.2 投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

- 13. 投标有效期

13.1 自投标截止日期起，至前附表规定的日期内有效。

13.2 在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

- 四、投标文件的递交

- 14. 投标文件的编制和签署

14.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

14.2投标人应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，否则视为无效。

14.3本文件《第五部分  应提交的有关格式范例》中有提供格式的，投标人须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第五部分  应提交的有关格式范例》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

14.4 投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容所引起的后果由投标人负责。

14.5 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- 15. 投标文件的签章

15.1投标文件的签章：见《前附表》。

15.2 投标文件应加盖投标人电子印章。

15.3电子签章操作指南详见“政府采购云平台”帮助文档附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

16. 投标文件的形式：见《前附表》。

- 17. 投标文件的备选方案

17.1 投标人不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

- 五、开 标

- 18. 开标

18.1 采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有投标人均应当准时在线参加（无须到开标现场）。投标人如不参加开标的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

- 18.2 开标流程（第一阶段）

18.2.1向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

18.2.2 投标文件解密结束，通过邮件形式发送各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；投标人签完字后以扫描件通过邮件形式发送至代理机构电子邮箱。

18.2.3 第一阶段开标结束，在线公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由、商务技术部分得分。

18.3 开标流程（第二阶段）

18.3.1解密符合性审查、商务技术评审有效投标人的报价文件，在线公布开标结果。

开标结束后，如发现开标结果与报价文件不一致者，由评标委员会根据报价文件内容进行纠正。

18.3.2在线开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实，并计算得分。

18.3.3评审结束后，在线公布综合得分。

- 投标文件鉴定

19.1 评标委员会只根据投标文件本身的内容来判定投标文件的响应性，而不寻求外部的证据。

19.2 对于投标文件中不构成实质性偏差的、细微的不正规、不一致或不规范，招标人及评标委员会可以接受，但这种接受不能影响评标时投标人之间的相对排序。

19.3 如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，招标人及评标委员会将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

19.4本项目采用资格后审制。经开标后递交至评标委员会的投标文件，接受相关资格检查，并有可能在评标过程中被认定为无效。

- 六、资格审查

- 20. 资格审查

20.1采购人或代理机构依据法律法规和招标文件的规定对投标人的资格进行审查。资格审查通过的投标人的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审。

20.2投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。如投标文件被确认为无效，招标人将及时通知该投标人。

20.3通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人信用记录，以开标当日网页查询记录为准。经查询投标人列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内的，其投标无效。

20.4通过“国家企业信用信息公示系统”网站查询投标单位之间关系，以开标当日网页查询记录为准。经查询，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动，其投标无效。

投标文件被认定无效的投标人法定代表人或其授权代表应确认，不确认的视为认同。

- 七、评 标

- 21. 评标原则

21.1 竞争优选；

21.2 坚持公平、公正、科学合理的原则；

21.3 价格合理，方案、产品先进可行；

21.4 反对不正当竞争；

21.5 投标报价是中标的一个重要因素，但不保证最低报价中标。。

- 22. 评标组织

招标人依法组建由5人及以上（预算金额1000万元及以上的7人及以上）奇数的人员组成的评标委员会，负责对投标文件进行审查、质询、评审和比较等，以及协助答复质疑。评标委员会由采购单位代表和政府采购咨询专家组成，其中政府采购咨询专家人数不少于成员总数的三分之二。

- 23. 评标纪律

23.1 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将按照评标原则的要求，公正、平等地对待所有投标人。

23.2 所有评标人员应忠于职守、廉洁自律、秉公办事、不徇私情。

23.3 评标人员不得接受或参加投标人或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

23.4 评标期间，评标人员不得随意出入评标地点、与外界通讯、会客等。

23.5 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购机构人员及评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标资格。

23.6 为保证评标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人或与中标结果有利害关系的人进行私下接触。在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得将评标情况扩散出评标委员会以外。

23.7 评标过程中，当发表结论性意见时，先听取专家评委意见，用户评委随后发表意见。评标专家对投标人的优劣情况，以及认为差异较大的情况等，应以书面意见做出真实、专业、诚恳负责的表述，不得违背客观、公正的原则。

23.8 评标结束后，各评标人员应将全部资料整理上交采购人，严禁将评标过程中的任何资料带出评标现场向投标人或其他单位提供。

23.9 在中标结果公布前应对评标委员会成员名单予以保密。

23.10 评标委员会对各投标人的商业秘密予以保密。

23.11 评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

23.12 在整个评标过程中，投标人企图影响招标结果的任何活动，可能导致其投标失败。如有违法行为，将依法追究其法律责任。

- 八、确定中标人

- 24. 确定中标人

24.1招标代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。招标人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由招标人采取随机抽取的方式确定。

24.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐中标候选人为中标人。

24.3若排名第一的中标候选人有下列情形之一的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动：

①自动放弃中标；

②因不可抗力提出不能履行合同；

③不能按照招标文件要求提交履约保证金；

④中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的。

24.4中标供应商有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，已确定中标或者成交供应商但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

24.5对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

24.6中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

- 25. 中标通知书

25.1 确定中标人后，采购代理机构将在发布采购公告的网站上公布中标结果，结果公告期限为1个工作日。同时，采购代理机构向中标人签发中标通知书。

- 九、合同签订及其他

- 26. 合同授予

26.1本项目的合同将授予按本须知第24款所确定的中标人。

26.2中标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的、不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约、借故拖延拒签合同、不按招标文件要求提交履约担保、被查实存在影响中标结果的违法行为等情形不符合中标条件的，采购人依法重新组织招标或经批准按其他方式执行。

- 27. 签订合同

27.1中标人应按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

27.2招标文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标人法定代表人或授权代表签字确认的询标回复和承诺及中标通知书均作为合同组成部分。

- 履约担保

28.1签订合同同时向采购人提供履约担保。

28.2履约担保金额、形式详见须知前附表。

28.3合同履约完毕后，退还履约担保。

- 29. 采购方式改变

公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，不得继续评标。除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

- 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、招标代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

- 30. 售后服务考核

按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部第87号令）及相关财政监管部门管理规定，对供应商进行考核，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和采购文件规定的，一经查实，采购人将视情况终止合同。

- 十、质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)和《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》（浙财采监[2012]18号）的规定，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

- （一）供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人、采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- （二）供应商质疑

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

2.供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，否则不予受理。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

4.采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

5.询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

- （三）供应商投诉

1.供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

2.质疑供应商对采购机构的答复不满意或者采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

3.未尽事宜，按政府采购的有关法律、法规和规定。

# 第三部分 项目技术规范和服务要求

- 一、招标项目概况

1、本项目招标内容为杭州市主城区桥隧设施养护监理服务，监理服务内容主要包括养护维修监理、大中修监理、安全生产监理、应急保障监理；根据甲方与养护单位签订的养护合同，招投标文件以及考核办法等，审核养护单位月度和年度养护经费、大中修预算决算等，配合做好养护资金控制工作及甲方交办的其他任务等。

2、本项目招标共分两个标项，

标项一：高架快速路1标、高架快速路2标、高架快速路3标、高架快速路4标、高架快速路5标、特大型桥梁隧道标、之江大桥及杭富隧道标，共7个项目的市政设施养护监理服务，涉及设施58座。监理服务期间至少要配备1辆工程车（保证服务期内正常使用），至少配备4名监理人员，其中1人到甲方指定地点驻点工作。

标项二：环北人行天桥、上城下城标、拱墅西湖标、江干景区标、原上城下城区块2标、原拱墅西湖区块2标、原江干景区区块2标，共7个项目的市政设施养护监理服务，涉及设施223座。监理服务期间至少要配备1辆工程车（保证服务期内正常使用），至少配备3名监理人员，其中1人到甲方指定地点驻点工作。

- 养护设施一览表

标项一：

| 序号 | 设施项目 | 具体设施设施名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高架快速路1标市政设施 | 复兴立交、涌金立交、中河立交、上石立交、上德立交、中河高架、上塘高架、艮秋艮新立交和北星桥、秋石快速路一期（机场路-杭玻路）、秋石快速路三期（机场路-清江路）、秋石快速路四期（清江路-复兴立交）、东湖快速路一期(东德立交)、秋石快速路四期（婺江路匝道）、之浦路一期和之浦路二期，共16座设施。 |
| 2 | 高架快速路2标市政设施 | 德胜快速路（上德立交-沪德立交）、德胜快速路跨沪杭甬高速立交、留石快速路（储鑫路-石桥立交）和石桥立交和艮山路（彭埠立交-东湖路），其中德胜快速路（上德立交-沪德立交）含德胜快速路东段1-1标、德胜快速路中段两座设施，共6座设施。 |
| 3 | 高架快速路3标市政设施 | 九堡大桥、九堡大桥北接线、东湖快速路德胜立交德胜高架、德胜快速路(上塘河-德胜巷)02标，秋石快速路二期、半山隧道、德胜快速路(下沙段)、德胜快速路(江干段)、石德立交、德胜快速路(德胜巷-保俶北路)01标、秋石快速路二期（半山路~绕城北线）高架标工程上下匝道桥、德胜东路养护区块快速路及文津路跨线桥、E匝道文海桥，共13座设施。 |
| 4 | 高架快速路4标）市政设施 | 金港立交、望江路/秋涛南路立交、留石二期、莫干山路提升改造（石祥路-绕城北线104国道收费站）高架桥（拱墅段）、艮山路提升改造（彭埠立交-东湖路）工程（东湖路以东段），共5座设施。 |
| 5 | 高架快速路5标市政设施 | 留石快速路（储鑫路-丰庆路）、古墩路跨线桥、留祥路提升工程，共3座设施。 |
| 6 | 特大型桥梁隧道标 | 望江路过江隧道、复兴大桥 (钱江四桥)、钱塘江大桥（钱江一桥）、环城北路隧道、紫金港路隧道、文晖大桥、之江路隧道、紫金港路南隧道、紫金港立交（南北主线）、康桥路运河桥、拱宸桥，共11座设施 |
| 7 | 之江大桥及杭富隧道标市政设施 | 之江大桥及连接线、杭富线1#隧道、杭富线2#隧道、杭富线3#隧道，共4座设施。 |

标项二

| 序号 | 市政设施项目 | 具体设施设施名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环北人行天桥 | 环北人行天桥 |
| 2 | 上城、下城标市政设施养护 | 清泰立交桥、清泰高架桥、望江立交桥、江城路下穿道及雨水泵站、望江路下穿道及雨水泵站、新城隧道、建北桥、朝晖桥、凤起立交桥、庆春立交桥、体育场路高架桥、德胜立交桥、艮山西路下穿道及雨水泵站、凤起路下穿道及雨水泵站、庆春路下穿道及雨水泵站、德胜路下穿道及雨水泵站、武林（东）人行地道、武林（西）人行地道、新华人行地道、石桥路下穿道及雨水泵站、进香桥、南复路通道、涌金人行地道、横河人行地道、艮山桥、中北桥、青园桥、潮王桥、东新路跨线桥、东新人行天桥、庆春人行天桥、省人民医院人行天桥、复兴人行天桥、浣纱人行天桥、御街人行天桥、佑圣观路人行天桥、秋涛路人行天桥、甬江路人行天桥、西湖文化广场桥、重工路人行天桥、新天地街隧道，共41座设施。 |
| 3 | 拱墅、西湖标市政设施 | 老德胜桥、霞湾桥、大关桥、登云大桥、祥符立交桥、石祥路下穿道及雨水泵站、沈半路下穿道及雨水泵站、丽水路通道、育苗立交桥、和睦立交桥、西塘河桥、袁浦下穿道及雨水泵站、工商人行天桥、古翠桥、丰潭桥、临丁桥、轻纺桥、江涨桥、勤丰桥、欧尚人行天桥、钱江人行天桥、勤俭桥、西塘桥、袁富立交桥、杭三大桥、袁富下穿道及雨水泵站、太坞山隧道、五常港桥、东新路下穿道及雨水泵站、康兴路下穿道及雨水泵站、昌运桥、余杭塘河桥、保俶北路地道、丰古隧道、欣然街人行天桥、三墩港桥、光明路桥、紫金港北路地下通道、紫金港北路下穿道及雨水泵站、化工路桥、蔡家桥、杭行路人行天桥、石祥路人行天桥、香积寺路隧道、之浦路隧道、省府路（东）人行地道、省府路（西）人行地道，共47座设施。 |
| 4 | 江干、景区标市政设施 | 上闸首公路桥、皋塘桥、新塘河运河桥、京江桥、城东桥、彭埠立交桥、德胜路延伸下穿道及雨水泵站、彭埠下穿道及雨水泵站、富春路隧道、杭海路通道、梅灵隧道、灵溪隧道、九曜山隧道、五老峰隧道、吉庆山隧道、万松岭隧道、西湖隧道、岳庙人行地道、钱江三桥匝道、沪德立交雨水泵站、钱江路隧道、闸弄口人行地道、新塘路人行天桥、杭海路人行天桥、九里松隧道、曙光路人行地道、华中路跨线桥、机场路人行地道、范家路人行天桥、红普路人行天桥、秋涛路庆春东路人行天桥、秋涛路天城路人行天桥、太平门直街人行天桥、四季青花鸟市场人行天桥、新塘路隧道慢行通道、庆新天桥、丁鹤桥、景御桥、九沙大道1#人行过街地道、九沙大道2#人行过街地道、九沙大道3#人行过街地道、久盛路人行地道、胜稼路人行地道、丁兰路下穿道及雨水泵站、艮山路人行天桥、艮山路红普路人行天桥、艮山路杭海路人行天桥、艮山路九睦路人行天桥、九华路人行地道、科环人行地道，共50座设施。 |
| 5 | 原上城、原下城区块2标市政设施 | 重工路公铁立交、重工路雨水泵站、延安新村地道、邮电路地道、仁和路地道、解放路地道、河坊街地道、百井坊地道、延安路天桥、解放路人行天桥、百大天桥（杭百天桥）、人人天桥、仙林桥人行过街地道、东新东路/留石路人行天桥、石桥路/杭玻街人行天桥、庆春路/东清巷人行过街设施、庆春路/大学路人行过街设施、东新路文晖路人行地道、东新路新天地街人行地道，共19座设施 |
| 6 | 原拱墅、原西湖区块2标市政设施 | 西联桥、康桥路公铁立交、康桥路雨水泵站、拱康路公铁立交、拱康路雨水泵站、金昌路下穿道、金昌路雨水泵站、万塘天桥、余杭塘隧道、范家桥、花蒋桥、金渡北路分离立交桥、五常港跨余杭塘河桥、马家桥、杭钢河桥、苏嘉路大坝里桥、振华西路塘河铁路桥、振华西路下穿立交及雨水泵站、苏嘉路穿越宣杭铁路工程下穿立交及雨水泵站、振华西路穿越宣杭铁路工程下穿立交及雨水泵站、教工路/文一路人行天桥、益乐路/文一路人行天桥、墩余路与宣杭老线铁路交叉立交工程、墩余路下穿道、墩余路下穿雨水泵站、丽水路隧道（含泵站）、留下互通下穿隧道、古墩路地下通道、莫干山路提升改造（石祥路-绕城北线104国道收费站）工程01标1号人行天桥、莫干山路提升改造（石祥路-绕城北线104国道收费站）工程01标2号人行天桥、萍水东路（莫干山路-石祥路）工程02标十字港河桥、电厂河桥，共32座设施 |
| 7 | 原江干、景区区块2标市政设施 | 昙花庵路桥、运河之江隧道、之江东路1号隧道、之江东路2号隧道、通盛路地道、艮山西路天桥、杭州市东站环站南路下穿铁路通道工程、杭州市东站环站北路下穿铁路通道工程、天城路隧道、新塘路隧道、新风路下穿道、机场路下穿道、机场路雨水泵站、东站6匝道、昙花庵路东延伸（车站南路~创新路）工程下穿立交、昙花庵路雨水泵站、同协路公铁立交、同协路雨水泵站、天鹤路下穿道、天鹤路雨水泵站、石大快速路下穿沪昆铁路人行通道、石大路雨水泵站、同协路/兴建路人行地道、兴隆桥、笕丁路下穿立交、笕丁路雨水泵站、三堡船闸桥、衍家桥、杭州博奥隧道工程、四堡七堡单元观潮路（艮山东路-凤起东路）道路工程、钱江路隧道延伸工程（含引水河）、临丁路（秋石高架东侧-余杭区界）提升改造工程华西路人行天桥、杭州市钱江路延伸线（三新路-观潮路），共33座设施。 |

- 各类设施养护监理内容

| 桥梁设施养护监理内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 |  | 实际养护运行内容 |
|  | 桥梁 |  |  |
| 1 | 检查检测 |  |  |
| 1.1 | 日常巡查 |  | 每天不少于1次、及时发现病害 |
| 1.2 | 常规定期检测 |  | 每年1次，评估桥梁技术状况 |
| 1.3 | 沉降观测 |  | 每年1次， |
| 2 | 基础设施 |  |  |
| 2.1 | 机动车道 | 沥青混凝土路面 | 养护维修 |
| 2.2 | 人行道 | 花岗岩板 | 养护维修 |
| 2.3 |  | 大理石 |  |
| 2.4 | 下穿道U型槽 |  | 养护维修 |
| 2.5 | 栏杆 | 钢栏杆（含油漆） | 养护维修 |
| 2.6 |  | 混凝土防撞墙 | 养护维修 |
| 2.7 | 拱肋及斜撑 |  | 养护维修 |
| 2.8 | 伸缩缝 | 型钢伸缩缝 | 养护维修；清理伸缩缝内垃圾每月1次； |
| 2.9 |  | 锯齿型伸缩缝 |  |
| 2.10 | 排水系统 | 排水系统落水管-PPR | 养护维修 |
| 2.11 |  | 排水系统落水管-PVC |  |
| 2.12 |  | 边窨井 | 养护维修；清捞、疏通每月1次 |
| 2.13 | 支座 | 盆式支座 | 养护维修；清洁保养每年1次 |
| 2.14 |  | 橡胶支座 |  |
| 2.15 | 吊杆及水平索 |  | 养护维修；保养不少于每3年1次 |
| 3 | 保洁 |  |  |
| 3.1 | 栏杆保洁 |  | 保洁不少于每月1次 |
| 3.2 | 墩、柱、结构保洁 |  | 保洁不少于每年1次 |
| 3.3 | 隔音屏保洁 |  | 保洁不少于每月1次 |
| 3.4 | 防撞墙保洁 |  | 保洁不少于每月1次 |
| 3.5 | 艺术装饰挂件保洁 |  | 保洁不少于每月1次 |
| 3.6 | 钢拱保洁 |  | 保洁不少于每季度1次 |
| 4 | 运行费用 |  | 水费、通讯费等 |
| 5 | 其他修复养护 |  | 清单子目中未列项且需维修和养护内容 |

| 高架设施养护监理内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 养护 类别 |  |  | 项目名称 | 单位 |  | 主要维护内容 |  | 备注 |  |  |
| 1 | 检查检测 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 日常巡查 |  |  |  | km/年 |  | 每天不少于1次、及时发现病害 |  |  |  |  |
| 1.2 | 定期检测 |  |  |  | 项 |  | 每年1次，评估桥梁技术状况 |  |  |  |  |
| 1.3 | 沉降观测 |  |  |  | 项 |  | 每年1次 |  |  |  |  |
| 2 | 基础设施 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 车行道 |  |  | 沥青混凝土路面 | ㎡ |  | 养护维修 |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  | 混凝土路面 | ㎡ |  | 养护维修 |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  | 铺装层(底层) | ㎡ |  | 养护维修 |  |  |  |  |
| 2.4 |  |  |  | 平侧石 | ㎡ |  | 养护维修 |  |  |  |  |
| 2.5 | 人行道 |  |  | 花岗岩板(厚6cm) | ㎡ |  | 养护维修 |  |  |  |  |
| 2.6 |  |  |  | 彩色预制混凝土异形道板(厚5cm) | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 |  |  |  | 普通预制混凝土人行道板(厚5cm) | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 |  |  |  | 现浇混凝土人行道(厚10cm) | ㎡ |  | 养护维修 |  |  |  |  |
| 2.9 |  |  |  | 广场砖(厚3cm) | ㎡ |  | 养护维修 |  |  |  |  |
| 2.10 |  |  |  | 大理石(厚5cm) | ㎡ |  | 养护维修 |  |  |  |  |
| 2.11 | 栏杆 （含基座） |  |  | 混凝土防撞墙 | ㎡ |  | 养护维修 |  |  |  |  |
| 2.12 |  |  |  | 防撞墙钢管扶手 | m |  | 养护维修 |  |  |  |  |
| 2.13 |  |  |  | 不锈钢栏杆 | m |  | 养护维修 |  |  |  |  |
| 2.14 |  |  |  | 钢筋混凝土栏杆 | m |  | 养护维修 |  |  |  |  |
| 2.15 |  |  |  | 钢栏杆 | m |  | 养护维修 |  |  |  |  |
| 2.16 |  |  |  | 石质栏杆 | m |  | 养护维修 |  |  |  |  |
| 2.17 |  |  |  | 木质栏杆 | m3 |  | 养护维修 |  |  |  |  |
| 2.18 | 伸缩缝 |  |  | 型钢伸缩缝 | m |  | 养护维修 |  |  |  |  |
| 2.19 |  |  |  | 鸟型橡胶止水带 | m |  | 养护维修 |  |  |  |  |
| 2.20 |  |  |  | 桥面伸缩缝清理 | m |  | 养护维修 |  |  |  |  |
| 2.21 | 排水系统 |  |  | 排水系统落水管 | m |  | 养护维修 |  |  |  |  |
| 2.22 |  |  |  | 排水系统边窨井 | 座 |  | 养护维修 |  |  |  |  |
| 2.23 | 支座 |  |  | 盆式支座 | 只 |  | 养护维修 |  |  |  |  |
| 2.24 |  |  |  | 橡胶支座 | 只 |  |  |  |  |  |  |
| 2.25 | 钢构件油漆 |  |  | 防撞墙钢管扶手油漆 | m |  | 养护维修；油漆不少于每三年1次 |  |  |  |  |
| 2.26 |  |  |  | 钢栏杆油漆 | m |  |  |  |  |  |  |
| 2.27 |  |  |  | 钢梁 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 2.28 |  |  |  | 钢桁架 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 2.29 |  |  |  | 防抛网 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 2.30 |  |  |  | 防眩屏 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 2.31 | 保洁 |  |  | 车行道保洁 | ㎡ |  | 保持干净整洁 |  |  |  |  |
| 2.32 |  |  |  | 人行道保洁 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 2.33 |  |  |  | 防撞墙保洁 | ㎡ |  | 保洁每月1次 |  |  |  |  |
| 2.34 |  |  |  | 栏杆保洁 | m |  | 保洁每月1次 |  |  |  |  |
| 2.35 |  |  |  | 隔音屏保洁 | ㎡ |  | 保洁每月1次 |  |  |  |  |
| 2.36 |  |  |  | 墩、柱及钢结构等保洁 | ㎡ |  | 保洁每月1次 |  |  |  |  |
| 2.37 | 绿化 |  |  | 挂箱 | 只 |  | 保证绿化长势良好 |  |  |  |  |
| 2.38 |  |  |  | 绿地植被 | ㎡ |  | 保证绿化长势良好 |  |  |  |  |
| 3 | 监控值班 |  |  |  | 人.年 |  | 值班值守 |  |  |  |  |
| 4 | 管理房及场地养护 |  |  |  | ㎡ |  | 养护维修 |  |  |  |  |
|  | 塔楼钢化玻璃 |  |  |  | ㎡ |  | 养护维修 |  |  |  |  |
| 5 | 智能化控制系统 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 智能化控制系统 |  |  |  | 项 |  | 养护维修 |  |  |  |  |
| 6 | 供配电系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 高、低压配电维修保养 |  |  |  | 项 |  | 养护维修，定期检修每年1次，保养每月1次 |  |  |  |  |
| 6.2 | 应急电源维修保养 |  |  |  | 项 |  | 养护维修；保养每月1次 |  |  |  |  |
| 6.3 | 配电房附属设施 |  |  |  | 项 |  | 养护维修 |  |  |  |  |
| 7 | 照明系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 灯具保养 |  |  |  |  |  | 养护维修；保养每月1次，擦洗每季度1次 |  |  |  |  |
| 7.2 | 灯具维修 |  |  | 荧光灯 | 盏 |  | 养护维修 |  |  |  |  |
| 7.3 |  |  |  | 金卤灯 | 盏 |  | 养护维修 |  |  |  |  |
| 7.4 |  |  |  | 节能灯 | 盏 |  | 养护维修 |  |  |  |  |
| 7.5 |  |  |  | 高压钠灯 | 盏 |  | 养护维修 |  |  |  |  |
| 8 | 给排水消防救援系统 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 水泵维修保养 |  |  |  | 台 |  | 养护维修 |  |  |  |  |
| 8.2 | 消防箱及消防管网 |  |  |  | 项 |  | 养护维修；压力表检测检查，放水试验、水压试验每月1次 |  |  |  |  |
| 8.3 | 灭火器 |  |  |  | 个 |  | 养护维修 |  |  |  |  |
| 8.4 | 火灾报警系统 |  |  |  | 项 |  | 养护维修；经常性检查保养每月1次/月 |  |  |  |  |
| 9 | 广播系统 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 广播系统维修保养 |  |  |  | 套 |  | 养护维修；经常性检修每月1次 |  |  |  |  |
| 10 | 监控系统 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 监控系统保养 |  |  |  | 项 |  | 养护维修；经常性检修每月1次 |  |  |  |  |
| 10.2 | 监控系统维修 |  |  | 视频监控 | 个 |  | 养护维修 |  |  |  |  |
| 10.3 |  |  |  | 视频控制传输存储设备 | 项 |  | 养护维修 |  |  |  |  |
| 10.4 |  |  |  | 显示屏/监视器 | 台 |  | 养护维修 |  |  |  |  |
| 11 | 指示导引系统 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | 指示导引系统维修 |  |  |  | 项 |  | 养护维修 |  |  |  |  |
| 11.2 | 封道闸 |  |  |  | 套 |  | 养护维修 |  |  |  |  |
| 11.3 | 限高架 |  |  |  | 套 |  | 养护维修 |  |  |  |  |
| 12 | 电梯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | 电梯 |  |  |  | 项 |  | 养护维修；经常性检修每月不少于2次，定期检修每年不少于2次 |  |  |  |  |
| 13 | 防雷系统 |  |  |  | 项 |  | 养护维修 |  |  |  |  |
| 14 | 桥梁健康系统 |  |  |  | 项 |  | 养护维修；每日日常检查维护，经常性检修每月1次，每年定期检修1次 |  |  |  |  |
| 15 | 桁车及升降台养护 |  |  |  | 台 |  | 养护维修；经常性检修每月不少于2次，定期检修每年不少于2次 |  |  |  |  |
| 16 | 零星项目及其他 |  |  |  | 项 |  | 未包括在以上子目所发生的零星费用 |  |  |  |  |
| 隧道设施养护监理内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 养护类别 | 项目名称 |  |  | 单位 |  | 主要维护内容 |  |  | 备注 |
| 1 |  | 检查检测 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 日常巡查 |  |  |  | km/年 |  | 每天不少于2次、及时发现病害 |  |  |  |
| 1.2 |  | 定期检测 |  |  |  | 项 |  | 每年不少于1次 |  |  |  |
| 2 |  | 基础设施 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 车行道 | 沥青混凝土路面SMA |  |  | ㎡ |  | 养护维修 |  |  |  |
| 2.2 |  |  | 混凝土路面 |  |  | ㎡ |  | 养护维修 |  |  |  |
| 2.3 |  |  | 铺装层 |  |  | ㎡ |  | 养护维修 |  |  |  |
| 2.4 |  |  | 平侧石 |  |  | ｍ |  | 养护维修 |  |  |  |
| 2.5 |  | 人行道（含检修道） | 花岗岩板(厚5cm) |  |  | ㎡ |  | 养护维修 |  |  |  |
| 2.6 |  |  | 彩色预制混凝土异形道板(厚5cm) |  |  | ㎡ |  | 养护维修 |  |  |  |
| 2.7 |  |  | 现浇混凝土人行道(厚10cm) |  |  | ㎡ |  | 养护维修 |  |  |  |
| 2.8 |  |  | 防滑地砖 |  |  | ㎡ |  | 养护维修 |  |  |  |
| 2.9 |  | 栏杆 （含基座） | 不锈钢栏杆 |  |  | m |  | 养护维修 |  |  |  |
| 2.10 |  |  | 钢栏杆 |  |  | m |  | 养护维修 |  |  |  |
| 2.11 |  |  | 钢栏杆油漆 |  |  | m |  | 养护维修；油漆每三年不少于1次 |  |  |  |
| 2.12 |  |  | 钢筋混凝土栏杆 |  |  | m |  | 养护维修 |  |  |  |
| 2.13 |  |  | 石材栏杆 |  |  | m3 |  | 养护维修 |  |  |  |
| 2.14 |  |  | 木质栏杆 |  |  | ㎡ |  | 养护维修 |  |  |  |
| 2.15 |  | 洞顶装饰 | 防火涂料 |  |  | ㎡ |  | 养护维修 |  |  |  |
| 2.16 |  |  | 防火板 |  |  | ㎡ |  |  |  |  |  |
| 2.17 |  | 侧墙 | 维特拉板 |  |  | ㎡ |  | 养护维修 |  |  |  |
| 2.18 |  |  | 侧墙瓷砖 |  |  | ㎡ |  |  |  |  |  |
| 2.19 |  |  | 花岗岩、大理石 |  |  | ㎡ |  |  |  |  |  |
| 2.20 |  |  | 涂料+水泥砂浆侧墙 |  |  | ㎡ |  |  |  |  |  |
| 2.21 |  | 洞门 |  | 花岗岩、大理石 |  | 项 |  | 养护维修 |  |  |  |
| 2.22 |  |  |  | 铝塑板 |  | ㎡ |  |  |  |  |  |
| 2.23 |  |  |  | 假石 |  | ㎡ |  |  |  |  |  |
| 2.24 |  | 衬砌 |  | 模筑混凝土 |  | m3 |  | 养护维修 |  |  |  |
| 2.25 |  | 截、排水沟（含盖板） |  | 砼盖板 |  | m |  | 养护维修 |  |  |  |
| 2.26 |  |  |  | 钢盖板 |  | m |  |  |  |  |  |
| 2.27 |  | 保洁 |  | 车行道保洁 |  | ㎡ |  | 保持干净整洁 |  |  |  |
| 2.28 |  |  |  | 人行道保洁 |  | ㎡ |  |  |  |  |  |
| 2.29 |  |  |  | 侧墙保洁 |  | ㎡ |  | 保洁不少于每月2次 |  |  |  |
| 2.30 |  |  |  | 栏杆保洁 |  | m |  | 保洁不少于每周1次 |  |  |  |
| 3 |  | 监控值班 |  |  |  | 人.年 |  | 值班值守 |  |  |  |
| 4 |  | 管理房及场地养护 |  |  |  | ㎡ |  | 养护维修 |  |  |  |
| 5 |  | 智能化控制系统 |  |  |  | 项 |  | 养护维修 |  |  |  |
| 6 |  | 供配电系统 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | 高、低压配电维修保养 |  |  |  | 项 |  | 养护维修，定期检修每年1次，保养每月1次 |  |  |  |
| 6.2 |  | 应急电源维修保养 |  |  |  | 项 |  | 养护维修；保养每月1次 |  |  |  |
| 6.3 |  | 配电房附属设施 |  |  |  | 项 |  | 养护维修 |  |  |  |
| 7 |  | 照明系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | 灯具保养 |  |  |  |  |  | 养护维修，经常性检查保养每月1次，每季度擦洗1次 |  |  |  |
| 7.2 |  | 灯具维修 |  | 荧光灯 |  | 盏 |  | 养护维修 |  |  |  |
| 7.3 |  |  |  | 金卤灯 |  | 盏 |  | 养护维修 |  |  |  |
| 7.4 |  |  |  | 节能灯 |  | 盏 |  | 养护维修 |  |  |  |
| 7.5 |  |  |  | 高压钠灯 |  | 盏 |  | 养护维修 |  |  |  |
| 8 |  | 通风系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | 通风设备维修保养 |  |  |  | 台 |  | 养护维修 |  |  |  |
| 9 |  | 给排水消防救援系统 |  |  |  | 项 |  | 养护维修；每日日常检查维护及时排除故障、每月经常性检修，每年定期检修1次 |  |  |  |
| 9.1 |  | 水泵维修保养 |  |  |  | 台 |  | 养护维修 |  |  |  |
| 9.2 |  | 消防箱及消防管网 |  |  |  | 项 |  | 养护维修 |  |  |  |
| 9.3 |  | 灭火器 |  |  |  | 个 |  | 养护维修 |  |  |  |
| 9.4 |  | 火灾报警系统 |  |  |  | 项 |  | 养护维修；经常性检查保养每月1次/月 |  |  |  |
| 9.5 |  | 应急电话系统 |  |  |  | 台 |  | 养护维修；通话效果测试不少于每月1次 |  |  |  |
| 10 |  | 广播系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  | 广播系统维修保养 |  |  |  | 套 |  | 养护维修；经常性检修每月1次 |  |  |  |
| 11 |  | 监控系统 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |
| 11.1 |  | 监控系统保养 |  |  |  | 项 |  | 养护维修；经常性检修每月1次 |  |  |  |
| 11.2 |  | 监控系统维修 |  | 视频监控 |  | 个 |  | 养护维修 |  |  |  |
| 11.3 |  |  |  | 视频控制传输存储设备 |  | 项 |  | 养护维修 |  |  |  |
| 11.4 |  |  |  | 显示屏/监视器 |  | 台 |  | 养护维修 |  |  |  |
| 12 |  | 指示导引系统 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |
| 12.1 |  | 指示导引系统保养 |  |  |  | 项 |  | 养护维修；经常性检修每月1次/ |  |  |  |
| 12.2 |  | 指示导引系统维修 |  |  |  | 项 |  | 养护维修 |  |  |  |
| 12.3 |  | 封道闸 |  |  |  | 套 |  | 养护维修 |  |  |  |
| 12.4 |  | 限高架 |  |  |  | 套 |  | 养护维修 |  |  |  |
| 13 |  | 环境监测设备 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |
| 13.1 |  | 环境监测设备维修保养及更换 |  |  |  | 台 |  | 养护维修 |  |  |  |
| 14 |  | 防雷系统 |  |  |  | 项 |  | 养护维修 |  |  |  |
| 15 |  | 零星项目及其他 |  |  |  | 项 |  | 未包括在以上子目所发生的零星费用 |  |  |  |

- 养护监理工作职责要求

1.计划落实监理，审查养护单位月度、年度养护计划编制情况；监督审核养护单位月度、年度养护计划落实完成情况，重点监督养护单位落实日常养护工作任务。

2.检查检测监理，监理养护单位日常巡查、常规定期检测等工作，其中日常巡查重点监督养护单位病害发现及时率，常规定期检测进行旁站监理和监督，并做好视频记录。

3.日常养护监理，监理养护单位病害处置及时率、养护工程量和质量，并做好视频记录，签证并审核养护单位养护维修工程量，根据考核办法做好月度考核工作，并报甲方审核。

4.大中修监理，重点对大中修项目实施进行旁站管理和监督，同时做好视频记录，检查签证工程量和施工质量，审核项目决算。

5.安全生产监理，监理养护单位安全隐患排查与整治情况，监理养护维修和大中修项目安全文明施工情况，监督桥涵保护区域内施工监测和保护措施落实情况。

6.应急保障监理，监理养护单位防汛抗台、抗雪防冻等工作开展情况，在前期检查应急人员、物资、设施到位情况，在应急工作中检查积水处置、积雪清除的效率，在后期检查物资、设备及时补充情况。

7.协助投诉处理：协助管理单位做好投诉信访件等调查、处置和回复。

8.养护台账资料监理，监理养护单位做好一设施一档案、检查检测、养护维修、安全生产、应急保障、协助投诉处理等养护台账资料的收集和整理。

9. 根据甲方与养护单位签订的养护合同，招投标文件以及考核办法等，审核养护单位月度和年度养护经费、大中修预算决算等，配合做好养护资金控制工作及甲方交办的其他任务等。

10.甲方交办的其他任务等。

五、项目组人员要求

- 每个标项的项目组成员须配备总监理工程师、总监理工程师代表、专业监理工程师、专业监理员。每个标项的项目组监理成员不得重复。若投标人在标项一中被推荐为中标候选人，其标项二综合得分第一，且项目组成员和标项一有重复的，则不再推荐为标项二中标候选人，依次类推。

六、各标项养护清单

一标项设施养护内容及工程量：见附件《一标养护设施量清单》

二标项设施养护内容及工程量：见附件《二标养护设施量清单》

- 第四部分 合同主要条款

合同登记编号：

市管桥隧养护监理合同

发包人：  杭州市市政设施管理中心

监理人：

项目名称：市管桥隧养护监理

合同价：           万元

服务期限：      年  月  起至      年  月  日止

年度合同价：          万元

合同第   次签订：      年  月  起至      年  月  日止

签订日期：   年   月   日

市管桥隧养护监理合同

委托人：杭州市市政设施管理中心（以下简称甲方）

监理人：           （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民典法》和其他有关法律法规及规范性文件的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就市管桥隧养护监理及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、委托人委托监理人监理的项目（以下简称“本项目”）概况如下：

1、项目名称：市管桥隧养护监理

□标项一：高架快速路1标、高架快速路2标、高架快速路3标、高架快速路4标、高架快速路5标、特大型桥梁隧道标、之江大桥及杭富隧道标，共7个项目的市政设施养护监理服务，涉及设施58座。监理服务期间配备   辆工程车（保证服务期内正常使用），配备   名监理人员，其中   人到甲方负责日常对接管理工作。

□标项二：环北人行天桥、上城下城标、拱墅西湖标、江干景区标、原上城下城区块2标、原拱墅西湖区块2标、原江干景区区块2标，共7个项目的市政设施养护监理服务，涉及设施223座。监理服务期间配备   辆工程车（保证服务期内正常使用），配备   名监理人员，其中   人到甲方负责日常对接管理工作。

2、项目地点：杭州市

3、监理服务内容包括养护维修监理、大中修监理、安全生产监理、应急保障监理；根据甲方与养护单位签订的养护合同，招投标文件以及考核办法等，审核养护单位月度和年度养护经费、大中修预算决算等，配合做好养护资金控制工作及甲方交办的其他任务等。

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分，若合同文件中内容不一致，以后者优先。

①监理招标文件；

②监理投标书、承诺书（如果有）及中标通知书；

③本合同标准条件；

④本合同专用条件及附加协议条款；

⑤本监理合同；

⑥在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件；

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本项目合同专用条件中议定范围内的监理业务，并委派       为总监理工程师，身份证号：    ；委派       为总监理工程师代表，身份证号：    。

五、委托人向监理人承诺，按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付酬金。

六、监理服务期：     年  月  起至      年  月  日止。合同一年一签订，甲方根据考核情况可续签，续签最多不超过2次，每次1年。

合同第   次签订：      年  月  起至      年  月  日止。

- 本项目养护监理服务费用合同总价为          万元人民币（大写：           元整），养护监理服务费      万元/年。

- 合同价不因市政设施养护合同金额、市政设施养护内容、市政设施养护工程量增减而调整。养护监理服务费按季度支付，最后一个季度养护监理服务费待甲方确认合格后予以支付。具体按照财政资金到位情况支付。

合同价已包括安全监理费、平行检测费及必要的监理设施、附加工作酬金和额外工作酬金等一切费用。

八、履约担保

1、金额：合同价的5%，即    万元；

2、履约担保的形式：       。

3、合同履约验收合格后，5个工作日内无息退还履约担保。

九、监理工作目标：

- 养护质量控制目标：日常养护作业频率、质量符合合同及养护作业规范要求，确保设施安全、正常运行。

2.养护工程量控制目标：按时、按期完成长效养护、日常维修及应急处置等作业内容，对养护作业工程量进行测量签证。

3.安全文明管理目标：确保项目无重大安全事故，符合《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）及相关文件要求。

4.合同管理目标：跟踪管理养护合同执行情况。

5.信息管理目标：提供齐全的各类项目管理报表，督促承包人整理好养护资料并归档。

6.日常管理目标：协助委托人做好投诉处理等其他工作。

十、 警告、扣款与退出办法

1.警告。在合同期间，有下列情形之一的给予一次警告：

（1）甲方检查发现抄告问题未限期整改到位的；

（2）累计两次未按要求完成甲方交办任务的（以任务单为准）；

（3）管理混乱，发生人员集体上访的；

2.扣款。在合同期间，出现下列事件之一的给予扣款处罚，问题重复出现加倍扣款：

- 在国家、省、市级检查中，发现养护监理有责问题的，每件分别扣10000、5000、3000元；

- 被国家、省、市主流媒体曝光经核查属实的养护监理有责问题，每件分别扣10000、5000、3000元；

- 省、市级主要领导批示、批评的养护监理有责问题，每件分别扣5000、3000元；

- 监理单位被甲方抄告的问题，每件扣2000元（其中监理人员素质、人员数量及配备车辆与投标承诺不符，每次扣3000元）；

- 监理单位被多位市民（3名以上，含3名）有责投诉的每件扣2000元。

3.退出。在合同期间，符合以下之一的，甲方可提前终止监理合同：

（1）监理人员素质、人数及配备车辆等与投标承诺不符，拒不整改且无法完成监理任务的；

（2）在合同期内累计被警告3次的。

十一、本合同自合同生效之日开始实施，至合同双方的所有权力义务全部履行

完毕后终止。

十二、在合同履约过程中，双方如发生争议，应当协商解决，协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十三、本合同正本一式      份，副本      份，具有同等法律效力。有关方各执正本壹份，副本      份。若正、副本有矛盾，以正本为准。

委托人：（签章）         	监理人：（签章）

法定代表人：（签章） 	法定代表人：（签章）

或委托代理人：	或委托代理人：

本合同签订于：   年  月   日

第二部分 标 准 条 件

词语定义、适用范围和法规

第1条  下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：

⑴	“项目”是指委托人委托实施监理的项目。

⑵	“委托人”是指委托监理业务的一方以及其合法继承人。

⑶	“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。

⑷ 	“监理机构”是指监理人派驻本项目现场实施监理业务的组织。

⑸ 	“总监理工程师”是指经委托人同意，监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。

⑹ 	“承包人”是指除监理人以外，委托人就养护项目有关事宜签订合同的当事人。

⑺ 	“项目监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定，委托人委托的监理工作范围和内容。

⑻ 	“项目监理的附加工作”是指：①委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；②由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。

⑼ 	“项目监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外，根据第三十六条规定监理人必须完成的工作，或非监理人自已的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。

⑽ 	“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

⑾	“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

第2条  养护项目委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规、以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。

第3条  本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

监理人义务

第4条  监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理项目范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人报告监理工作。

第5条  监理人在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为委托人提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。

第6条  监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作完成、中止、终止之日，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。

第7条  在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本项目、本合同业务活动有关的保密资料。

委托人义务

第8条  委托人应当负责养护项目的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。根据需要，如将部分或全部协调工作委托监理人承担，则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。

- 委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与项目有关的为监理工作开展所需要的项目资料。

- 委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。

- 委托人应当授权一名熟悉本项目情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表（在专用条款中约定），负责与监理人联系。更换常驻代表，要提前通知监理人。

- 委托人应当将授予监理人的监理权利，以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人，并在与第三人签订的合同中予以明确。

- 委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料

（1）与本项目合作的原材料、构配件、机械设备等施工厂家名录;

（2）提供与本项目有关的承包人、配合单位的名录。

- 委托人可免费向监理人提供办公用房、监理人员工地住房及合同专用条件约定的设施。

第15条 根据情况需要，如果双方约定，由委托人免费向监理人提供其他人员，应在监理合同专用条件中予以明确。

监理人权利

- 监理人在委托人委托的工程范围内，享有以下权利：

- 对项目实施中的技术问题，按照安全和优化的原则，向委托人提出建议的权利。

- 审核《养护大纲》和技术方案的权利，并按照保质量、保通畅和降低成本的原则，向委托人提出建议的权利。

- 审核月度、年度等养护计划，根据计划督促承包人按计划实施，核定完成工程量及经费的权利。

- 审核大中修项目计划，核定完成工程量及经费，并进行质量验收的权利。

- 监理机构有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告征得同意。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人作出书面报告。

- 对养护项目上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合养护技术规范要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序和不安全的施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后方能复工。

- 在养护项目合同约定的工程价格范围内，养护经费支付的审核及签证权。在监理过程中如发现项目承包人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。

第18条 在委托的项目范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自已的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政委托人调解或仲裁或起诉时，应当提供作证的事实材料。

委托人权利

- 委托人有选定项目总承包人，以及与其订立合同的权利。

- 委托人有对项目养护内容及标准的认定权。

- 监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。

- 委托人有权要求监理人提交监理工作月报、季度总结及监理业务范围内的专项报告。

第23条 当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或养护项目造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

监理人责任

- 监理人的责任期即委托监理合同有效期。

- 监理人在责任期内，应当履行约定的义务。如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额（除本合同第二十四条规定以外）不应超过监理酬金总额（除去税金）。

- 监理人对承包人违反合同规定要求，不承担责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，监理人不承担责任。但对违反第21条~第23条规定引起的与之有关的事宜，向委托人承担赔偿责任。

- 监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。

- 监理人如果超越资质越级监理，或转让监理业务，委托人有权解除合同并保留诉诸法律和要求经济赔偿的权利。

- 监理人如果与承包人及材料、构配件、设备供应单位有隶属关系或其他利害关系，委托人有权解除合同并保留诉诸法律和要求经济赔偿的权利。

委托人责任

- 委托人应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理人造成的经济损失。

第31条 委托人如果向监理人提出的赔偿要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起监理人的各种费用支出。

合同生效、变更与终止

- 由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。完成监理业务的时间相应延长，并得到附加工作的报酬。

- 在委托监理合同签订后，实际情况发生变化，使得监理人不能全部或部分执行监理业务时，监理人应当立即通知委托人。该监理业务完成的时间应予延长。当恢复执行监理业务时，应当增加不超过14天的时间用于恢复执行监理业务。并按双方约定的数量支付监理报酬。

- 本合同在项目质保期期满后终止。质保期间的责任，双方在专用条件中约定。

- 当事人一方要求变更或终止合同时，应当在30日前通知对方，因终止合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。变更或终止合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

- 监理人在应当获得监理报酬之日起30日内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释时，监理人可向委托人发出终止合同的通知，发出通知后14日内仍未能得到委托人答复，可进一步发出终止合同的通知，如果第二份通知发出后42日内仍未得到委托人答复，可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。委托人承担违约责任。

- 监理人由于委托人的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监理业务的工作，应当视为额外工作，有权得到额外的报酬。

- 当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人发出通知后15天内没有收到答复，可在第一个通知发出后15天内发出终止委托监理合同的通知，合同即行终止。监理人承担违约责任。

第39条 合同的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。

监理报酬

- 正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬，按照监理合同专用条件中约定的方法计算，并按约定的时间和数额支付。

- 支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

第42条 如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议，应当在收到支付通知书72小时内向监理人发出表示异议的通知，但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。

其    他

- 监理人在监理工作过程中提出的合理化建议，使委托人得到了经济效益，委托人应按专用条件的约定给予经济奖励。

- 监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理项目承包人的任何报酬或者经济利益。监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。

- 监理人在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密，监理人亦不得泄露承包人等提供并申明的秘密。

第46条 监理人对于由其编制的所有文件拥有版权，委托人仅有权为本项目使用或复制此类文件。

附件一：养护监理廉政责任书

附件一：

养护监理廉政责任书

委托单位（甲方）：

监理单位（乙方）：

为加强市政设施养护监理中的廉政建设，规范双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、养护项目招标投标、养护监理和市场活动的有关法律、法规、相关政策、以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行项目监理合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反项目管理、监理的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该市政设施养护作业项目的工作人员在市政设施养护作业的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装饰住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方市政设施养护作业项目合同有关的监理分包项目等活动。不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同项目市政设施养护监理合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求购买与项目合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行市政设施养护作业中的方针、政策，尤其是有关法律法规的强制性标准和规范，以及监理法规，认真履行监理职责，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准违反合同约定而使用甲方、相关单位提供的通信、交通工具和高档办公用品。

（五）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有关违反责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为养护监理合同的附件，与养护监理合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该项目竣工验收合格时止。

本责任书一式二份，由甲乙双方各执一份。

本页无正文。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                              地址：

法定代表人：                        法定代表人：

电话：                              电话：

日期：      年  月  日              日期：      年  月  日

附件一：政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银监局、市金融办、市经信委共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，并从2014年7月1日起正式启动信用融资工作，现将相关事项通知如下：

一、适用对象

在杭州市政府采购网上注册入库，并取得杭州市政府采购合同的杭州市内中小企业供应商。

二、相关信息获取方式

请登陆杭州市政府采购网（http://cg.hzft.gov.cn）“中小企业信用融资”专栏，可查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

三、申请方式和步骤

1、供应商若有融资意向，需先与六家合作银行对接，办理相关融资前期手续；

2、中标后，供应商应与采购单位或者招标代理机构及时联系，告知融资需求；

3、采购单位或者招标代理机构在政府采购信息系统录入中标合同信息时，须在合同备案页“是否为可融资合同”前打勾，并选择相应的信用融资合作银行，录入账号信息；

4、相关信息录入后，相关合作银行将在政府采购信息系统查询到合同备案信息，经审核，与供应商联系并办理相关融资事宜。

四、注意事项

请各采购单位和招标代理机构积极支持和配合政府采购信用融资工作，在合同备案环节务必请仔细核对收款银行、账号信息等内容，一旦录入将无法修改。

# 附件二：《关于进一步落实好城管一线职工待遇的通知》（杭城管局〔2019〕103号）

# 附件三：《一标养护设施量清单》、《二标养护设施量清单》

# 第五部分 应提交的有关格式范例

投标文件封面

投标文件

¨资格审查文件¨报价文件¨商务技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖单位公章）：

投标人法定代表人姓名（签字或盖章）：

年  月  日

- 报价文件

- 目录

（1）投标函；

（2）投标（开标）一览表；

（3）投标价格组成明细表；

（4）小企业声明函（如有）、监狱企业声明函或残疾人福利性单位声明函(如有）；

（5）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

- 一、投标函

（招标人）          ：

（投标人全称）授权                    （全权代表姓名）              （职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的   （项目名称）    （招标编号：   ）（标项号：    ）   招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（2）特定资格条件。

3、提供投标须知规定的全部投标文件，包括：

电子加密投标文件一份，备用投标文件    份。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

5、我方将按照招标文件的所有要求，提供货物/服务。

6、我方已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

7、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如果有）、参考资料及有关附件，确认无误。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：

供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a）提供虚假材料谋取中标、成交的；

b）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

供应商有前款第a）至e）项情形之一的，中标、成交无效。

10、本投标文件及其所附文件涵盖了我方要约的全部内容。

11、我方要约有效期为自投标截止日起90 天。

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

投标人名称（盖单位公章）：

联 系 人：                     联系电话：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

日    期：        年  	 月    日

注：未按照本投标函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。

## 投标（开标）一览表

## 投标（开标）一览表

杭州市市政设施管理中心  、浙江省成套工程有限公司：

按你方招标文件要求，我们    (填写投标人名称）   谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下投标(开标)一览表的价格完成编号为      的招标文件(项目名称：            )之（标项号） 标项的实施。

投标(开标)一览表(单位均为人民币元)

| 序号 | 标项号 | 每年监理服务费（元） | 服务期 | 投标总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 3年 |  |
| 项目负责人：总监理工程师 |  | （姓名） |  |  |

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

投标人名称（盖单位公章）：

日    期：        年  	  月 		日

## 三、投标价格组成明细表（格式自拟）

报价说明：

1）报价应包括项目涉及的一切相关费用。所有费用内容组成，投标人可在投标报价表中单独列出，如不列明详细报价，则视为已含入各分项报价里。

2）合计费用结转至报价一览表。

3）表中不得有给予招标人的赠品、回扣或者与本项目招标无关的其他商品、服务。

4）各分项报价应合理，且不得低于成本。

5）投标报价明细表是报价的唯一载体。

## 四、小企业、监狱企业、残疾人福利性单位声明函

小企业声明函(服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加杭州市市政设施管理中心的市管桥隧养护监理采购采购活动，服务全部由符合政策要求的小企业承接。

具体情况如下：

1.市管桥隧养护监理采购，属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（¨小型企业、¨微型企业）；

¨以上企业组成联合体，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目属于其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等），划型标准为从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业声明函

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：          。

本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖单位公章）：

日期：    年  月  日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目采购活动提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖单位公章）：

日  期：

注：扶持政策说明详见须知前附表。

商务技术文件

- 目录

前附：供应商响应表

（1）法定代表人授权委托书（格式见第五部分）；

（2）投标单位情况表；

（3）资格、资质、获得的荣誉等证明文件（如有）；

# （4）节能产品、环境标志产品的相关证明材料（如有）；

# ①所投产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

# ②所投产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（5）廉政承诺书；

（6）类似项目业绩情况表及证明材料（如有）；

（7）监理服务大纲；

（8）项目组成员名单；

（9）安全生产管理制度，安全事故情况说明（格式自拟）；

（10）履行本项目所需的设备（包括软件）、设施的证明材料；

（11）商务、技术偏离表；

（12）其它投标人认为需提供的资料。

注：1.以上目录是编制投标商务技术文件的基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

2.每个标项的项目组成员须配备总监理工程师、总监理工程师代表、专业监理工程师、专业监理员。每个标项的项目组成员不得重复。若标项二项目组成员和标项一有1人重复的，项目组团队情况评审得分全部按0分计。

## 附：供应商响应表

招标编号：

项目名称：

| 评分项目 | 响应内容所在文件页码 | 响应程度 |
| --- | --- | --- |

注：根据评分标准商务和技术分的内容逐项填写。

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

投标人名称（盖单位公章）：

日期：

- 一、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：                ：

我           （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工     （姓名）以我方的名义参加           项目   （标项号）   的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签字或盖章）：                   法定代表人（签字或盖章）：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

（附法定代表人及被授权人身份证正反双面扫描件、授权代表在投标单位的社保缴纳证明）

投标人名称（盖单位公章）：

年    月    日

## 二、投标单位情况表

投标单位情况表

| 单位名称 |  | 注册资金 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位详细地址 |  |  |  |  |
| 营业执照注册号 |  |  |  |  |
| 单位成立时间 |  |  | 固定资产净值： （万元） |  |
| 法定代表人 | 姓名： 职务： 职称： |  |  |  |
| 主要负责人 | 姓名： 职务： 职称： |  |  |  |
| 职工人数 |  |  |  |  |
| 具有中高级以上职称的人数 | 中级职称的人数: 高级及以上职称的人数： |  |  |  |
| 2019年度、2020年度主营业务收入 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 地址： 邮编： 电话： 传真： |  |  |  |
| 开户银行 | 名称： 账号： |  |  |  |
| 单 位 组 织 机 构 框 图 |  |  |  |  |

注：1、本表所述“职工”应为投标单位的正式员工。

## 2、联合体投标的，联合体成员均要求提供。（本项目不接受联合体投标）

## 三、资格、资质、获得的荣誉等证明文件（如有）

四、节能产品、环境标志产品的相关证明材料（如有）

## 五、廉政承诺书

杭州市市政设施管理中心  ：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法、招标投标法、中华人民共和国民法典等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：  年  月   日

## 六、类似项目业绩情况表及证明材料

类似项目业绩情况表

项目名称：

招标编号：

| 项目名称 | 合同内容 | 合同金额 | 项目地址与建设单位联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的以下  （2）   证明材料。

- 中标通知书；

- 合同；

- 验收报告（或业主证明）。

投标人名称（盖单位公章）：

日  期：

## 七、监理服务大纲

## 八、项目组人员名单

附表A:项目负责人（总监）情况表

| 姓名 |  | 页码 | 近3年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目负责人的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书扫描件并注明所在投标技术文件页码。

附表B:项目组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书扫描件并注明所在投标技术文件页码。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）： 日期：年月日

## 九、商务技术偏离表

商务偏离表

招标编号：

| 招标文件条目号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 付款方式 |  |  |  |
| 服务期 |  |  |  |
| 履约担保 |  |  |  |

注：供应商应根据对照招标文件要求一一对应如实填写商务响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

投标人名称（盖单位公章）：

日期：   年  月   日

技术偏离表

| - 名称 | - 采购要求 | - 投标响应 | - 偏离 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应根据第三部分项目技术规范和服务要求的技术指标、对照采购文件要求一一对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

投标人名称（盖单位公章）：

日期：  年  月   日

十、其它投标人认为需提供的资料。

## 资格文件

- 目 录

1.基本资格条件

（1）营业执照或者其他由国家相关部门出具的具有独立承担民事责任能力的证明文件扫描件，自然人的身份证扫描件;

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商须在投标文件中出具有健全的财务会计制度承诺函；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：须在投标文件中出具具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料：须在投标文件中出具依法缴纳税收及社会保障资金的书面承诺；

（5）投标声明书:参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动）。请在投标声明书中如实填写。

（6）具有健全的技术、质量、安全和监测管理制度并得到有效执行；（提供相关管理制度）。

（7）信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站查询结果网页截图（开标后采购人通过以上网站查询，以查询结果为准）。

2.特定资格条件证明材料

（1）法人营业执照扫描件；

（2）具有有效的住房和城乡建设部颁发的市政公用工程监理甲级（含）以上资质证书扫描件；

（3）“国家企业信用信息公示系统”查询结果网页截图（开标后采购人通过以上网站查询，以查询结果为准）。

一、投标声明书

投标声明书

致:杭州市市政设施管理中心

浙江省成套工程有限公司

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址            。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的    项目（招标编号：            ）  （标项号   ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

我方参与本项目政府采购活动前三年内没有重大违法记录（重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚、被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚）；没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限内的。

如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：  年  月   日

- 二、健全的财务会计制度承诺函

健全的财务会计制度承诺函

致: （采购人）：

本公司参加        项目（项目编号：            ）（标项号   ）的采购活动，现承诺我公司在参加本项目政府采购活动前，没有处于被责令停产、财产被接管、冻结或破产状态，具有足够的流动资金，有能力履行合同；我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

如本公司对以上条款提供虚假承诺，愿承担一切法律责任。

响应人名称（电子签章-公章）：

日期：  年  月   日

- 三、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函

致:（采购人）：

在贵方组织的        项目（项目编号：            ）（标项号   ）的采购，我公司在完全理解本项目采购的技术要求、商务条款及其他内容后，决定参与该项目的采购活动。并承诺，如成交，我公司将提供足够的设备和专业技术能力保证本合同履行。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，我公司同意按我方合同违约处理，并依法承担相应法律责任。

响应人名称（电子签章-公章）：

日期：  年  月   日

- 四、依法缴纳税收及社会保障资金的书面承诺

依法缴纳税收及社会保障资金的书面承诺

致:（采购人）：

我公司作为本次采购项目的供应商，参加        项目（项目编号：            ）（标项号   ）采购活动，根据采购文件要求，现郑重承诺：

我公司已依法缴纳税收及社会保障资金，符合参与政府采购活动的资格条件，不存在税收缴纳、社会保障等方面的失信记录。

如本公司对以上条款提供虚假承诺，愿承担一切法律责任。

响应人名称（电子签章-公章）：

日期：  年  月   日

- 第六部分 评标办法

本评标办法遵照《中华人民共和国政府采购法》等政府采购有关规定，并结合本项目的具体情况制定。

#### 一、总则

评标工作遵循公正、公平、科学、择优的原则，评标人员将本着认真、公正、诚实、廉洁的精神，进行评标工作，择优推荐中标候选人。在评标期间，评标委员及相关工作人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评标的有关情况。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

#### 二、评标组织

评标工作由招标采购单位依法组建的评标委员会负责。评标委员会负责审标、询标、评审等工作，并向采购人提出评审意见和评标报告。

#### 三、符合性审查

评标委员会对投标文件依据招标文件规定进行符合性审查。

#### 四、投标文件的澄清、说明或者补正

投标人根据评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明或者补正，但澄清、说明或者补正的内容不得改变投标文件的实质性内容。评标期间，投标人应随时随地答复评标委员会的询标。

#### 五、评审程序

1、评审人员签到：出席评审活动现场人员凭有效身份证件登记、签到。

2、采购代理机构工作人员介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形，通报报名参加本项目采购的供应商名单，宣读最终提交采购投标文件的供应商名单。

3、推荐组长，组长由评标委员会各成员推选产生。组长负责主持评审工作，组织评标委员会进行有关评审的讨论和表决，负责组织询标工作，负责审核评标委员会各成员的评审情况，负责评分汇总审核，负责审核询标记录、废标决议、评标报告、授标结果意见等评标记录文件，负责组织评标委员会各成员对相关文件的签字确认。

4、招标文件及评分细则审阅、确认。

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

5、符合性检查

详细评标之前，评标委员会依据招标文件的规定进行符合性审查和对投标文件的完整性、有效性及响应程度进行审查，以确定投标文件是否有效。评标委员会决定投标文件的有效性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

6、澄清与调整

评标委员会对拟认定为投标文件无效、资格不符的，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标人澄清、说明或补正时间为30分钟。

评审期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都做澄清要求。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

7、详细评审

（1）按招标文件中规定的评标方法和标准，对检查合格的投标文件从投标报价、商务技术评估、资信和业绩等方面，综合比较与评价，并按照评标细则进行打分。原则上价格分由评标委员会根据公式统一计算，业绩等客观分值由评标委员会统一意见后打分，其它评分由各评标专家独立记名打分。

（2）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（3）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

（4）投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（5）评标委员会对投标文件的报价文件进行审核，对发现计算、书写等错误的，按以下原则进行修正：

①投标文件中投标（开标）一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标（开标）一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标（开标）一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，并不影响评标工作。

8、投标文件符合性审查内容

（1）投标人不具备投标资格的；

（2）授权委托书无效的，具体情形如下：

（a）授权委托书内容与本项目无关的；

（b）投标截止时间之前，投标人法定代表人撤回该授权的。

（3）投标文件组成漏项；或未按规定的格式编制；或内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

（4）投标人未按招标文件变更通知更改投标文件的；或投标人拒绝按招标文件修正原则对投标文件进行修改的；

（5）报价内容前后不一致且未按规定修正并确认的；

（6）投标报价文件未单独制作或商务技术文件中出现投标报价的；

（7）投标文件未按照招标文件要求电子签章的；

（8）经评标委员会审核，投标人所投内容不符合实质性采购要求的；

（9）经评标委员会审核，投标文件不满足招标文件中实质性响应条款的（具体条文前标注“★”的为实质性响应条款）；

（10）投标人提供虚假材料投标的；

（11）经评标委员会审核，投标人符合财政部87号令第三十七条规定情形之一的，视为投标人串通投标的，其投标无效；

（12）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（13）投标报价高于本项目预算或最高限价的；

（14）因供应商原因编制错误，评标委员会发现其错误达到或超过原总报价0.5%，其投标无效；

（15）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务/产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

（16）仅提交“备份投标文件”的；

（17）法律、法规和招标文件规定的其它无效情形。

9、废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，招标人应当将废标理由通知所有投标人。

10、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

#### 六、评标细则

本项目采用综合评分法，总分为100分，其中商务技术80分，价格分20分。评标委员会将对实质上响应招标文件的投标人，根据报价、技术、商务情况由各评委独立记名打分，小数点后最多保留一位小数。每个投标人的最终得分为评标委员会打分汇总后的算术平均值（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，抽签确定排列顺序；排名第一的投标人为第一中标候选人。

- 商务技术评标细则（80分）

- 1.1技术 (60分)

| 序号 | 名称 | 分值 | 评审因素 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 项目组团队情况（22分） |  |  |  |
| 1 | 总监理 工程师 | 4 | ①具备国家级注册监理工程师资格得1.5分； ②具有高级及以上工程师职称得1分； ③2018年1月1日以来具有从事相关类似项目监理业绩的得1.5分。 | 类似项目指市政类监理。证明材料提供职称证书，资格证书，开标前20天内社保局出具的单位专用社保证明或社保局网站出具的证明，项目合同或中标通知书或甲方、行政主管部门出具的相关证明材料。 |
| 2 | 总监理工程师代表 | 3 | ①具备国家级注册监理工程师资格得1分； ②具备工程类专业中级及以上工程师资格得1分； ③2018年1月1日以来具有从事相关类似项目监理业绩的得1分。 | 类似项目指市政类监理。证明材料提供开标前20天内社保局出具的单位专用社保证明或社保局网站出具的证明、职称证书，资格证书，项目合同或中标通知书或甲方、行政主管部门出具的相关证明材料。 |
| 3 | 专业监理 工程师 | 10 | ①具有市政类专业工程师职称的，中级的每1人得1分，高级及以上的每1人得2分，最高得5分。 ②具有机电设备类专业工程师职称的，中级的每1人得1分，高级及以上的每1人得2分，最高得5分。 注：以上人员不重复得分。 | 证明材料提供①开标前20天内社保局出具的单位专用社保证明或社保局网站出具的证明。持有相关职称人员人员须有近3个月连续社保交纳记录。②职称证书、注册类执业资格证书。③监理培训证书。 |
| 4 | 专业监理员配备情况 | 5 | 标项一：根据本项目实施规模，投标人拟在本项目投入的监理员人数5人及以上的得5分。 标项二：根据本项目实施规模，投标人拟在本项目投入的监理员人数4人及以上的得5分。 | 证明材料提供：①开标前20天内社保局出具的单位专用社保证明或社保局网站出具的证明，须有近3个月连续社保交纳记录（社保证明中予以标注）。②监理培训证书。 |
| 二 | 监理大纲（38分） |  |  |  |
| 1 | 整体服务方案合理性 | 5 | 针对本项目监理工作内容编制整体的服务方案，根据方案中监管措施的全面性、合理性、重点难点分析等方面进行评估，得0-5分。 |  |
| 2 | 检测检查 | 5 | 针对检查检测（日常巡查、常规定期检测等）工作编制监理方案，根据方案中工作质量、效率等监管措施的针对性、合理性、有效性、可操作性等方面进行评估。得0-5分。 |  |
| 3 | 养护维修 | 5 | 针对养护维修工作编制监理方案，根据方案中工作计划落实、质量、安全文明施工等监管措施的针对性、合理性、有效性、可操作性等方面进行评估。得0-5分。 |  |
| 4 | 安全管理 | 3 | 针对安全管理（设施运行安全、生产安全等）工作编制监理方案，根据方案中监管措施的针对性、合理性、有效性、可操作性等方面进行评估。得0-3分。 |  |
| 5 | 大中修项目 | 3 | 针对大中修项目工作编制监理方案，根据方案中项目计划落实、质量、效率、安全文明施工等监管措施的针对性、合理性、有效性、可操作性等方面进行评估。得0-3分。 |  |
| 6 | 应急管理 | 3 | 针对应急管理（防汛抗台、抗雪防冻、节假日及重大活动保障等）工作编制监理方案，根据方案中监管措施的针对性、合理性、有效性、可操作性等方面进行评估。得0-3分。 |  |
| 7 | 合同和 信息管理 | 3 | 针对合同和信息管理（养护合同履约、养护工作情况及时上报、养护台账资料归档整理等）工作编制监理方案，根据方案中监管措施的针对性、合理性、有效性、可操作性等方面进行评估。得0-3分。 |  |
| 8 | 协调工作 | 3 | 针对协调工作（投诉处理、与其他单位的协调对接、甲方交办的其他任务等）工作编制监理方案，根据方案中监管措施的针对性、合理性、有效性、可操作性等方面进行评估。得0-3分。 |  |
| 9 | 配备设施 | 3 | 配备2辆保证服务期内正常使用的车辆（其中工程车2辆）的得3分。 |  |
| 10 | 智慧市政平台 | 2 | 针对桥梁隧道的智慧市政系统平台，编制平台利用监理方案。根据方案中监管措施的针对性、合理性、有效性、可操作性等方面进行评估，得0-2分。 |  |
| 11 | 交通组织 | 3 | 针对养护维修、大中修，审核养护单位交通组织方案。根据方案中监管措施的针对性、合理性、有效性、可操作性等方面进行评估，得0-3分。 |  |

- 1.2、资信(20分)：

| 序号 | 名称 | 分值 | 评审因素 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业信用、 荣誉 | 5 | ①投标人2018年1月1日以来信用等级，AA得1分，AAA得2分； ②投标人自2018年1月1日以来获得省级及以上优秀监理企业奖的得 3 分，市级优秀监理企业奖的得 1 分，其余不得分。同一年度以最高奖项为准，不得重复累加计分。本条计分不超过3分。 注：时间以证明材料颁发时间为准；以上同个信用内容的不重复得分。 | 证明材料提供信用、称号证书扫描件。（有效证明材料：获奖证书，以获奖证书上的时间为准，颁奖单位应为在政府部门或民政部正式注册的相关协会；若出现民政部曝光的“山寨”协会所颁发的奖项称号，则该称号无效，该称号打分项不得分。） |
| 2 | 管理体系认证（有效期内） | 2 | 取得ISO质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息安全管理体系认证的，每个得0.5分，最高得2分。 | 证明材料提供等级证书。 |
| 3 | 业绩奖项 | 3 | 2018年1月1日以来市政工程项目监理或市政设施养护项目监理类市级奖项的得1分；省级奖项的，得2分；获得国家级奖项的，得3分。同个工程项目以最高奖项得分为准，不累计得分。 | 证明材料提供称号证书扫描件。（有效证明材料：获奖证书，以获奖证书上的时间为准，颁奖单位应为在政府部门或民政部正式注册的相关协会；若出现民政部曝光的“山寨”协会所颁发的奖项称号，则该称号无效，该称号打分项不得分。） |
| 4 | 从业经历 | 6 | ①2018年1月1日起单个监理合同内容为大型城市桥梁（单跨40米或总跨径100米及以上）及其附属设施的市政设施养护监理，得3分。 ②2018年1月1日起单个监理合同内容为城市隧道及其附属设施的市政设施养护监理，得3分。 | 证明材料提供合同扫描件。若合同中未体现项目特征，则另行提供甲方证明。 |
|  |  | 4 | ①2018年1月1日起单个监理合同内容为大型城市桥梁（单跨40米或总跨径100米及以上）及其附属设施的市政设施施工监理，得2分。 ②2018年1月1日起单个监理合同内容为城市隧道及其附属设施的市政设施施工监理，得2分。 | 证明材料提供合同扫描件。若合同中未体现项目特征，则另行提供甲方证明。 |

注：以上证明材料在电子投标文件中提供扫描件。中标公示期间，甲方有权核对原件。

商务技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

注：以上证明材料提供扫描件或复制件加盖公章。

2、价格分（20分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×20 %×100

#### 七、修改评标结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。