“杭州亚运会展厅”设施设备与中控系统集成服务项目

竞争性磋商文件

（线上电子招投标）

项目编号：ZJZBC-22-829

采购人：2022年第19届亚运会组委会

采购代理机构：浙江省建设工程设备招标有限公司

二〇二二年九月

目   录

第一部分  竞争性磋商公告	3

第二部分  磋商须知	7

第三部分  采购需求	29

第四部分  拟签订的合同文本	42

第五部分  附件(响应文件格式)	59

# 第一部分  竞争性磋商公告

项目概况 “杭州亚运会展厅”设施设备与中控系统集成服务项目招标项目的潜在供应商应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）获取（下载）磋商文件，并于2022年09月19日14:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJZBC-22-829

项目名称：“杭州亚运会展厅”设施设备与中控系统集成服务项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：14314000.00

最高限价（元）：14137270.00

采购需求：

标项1

标项名称：“杭州亚运会展厅”设施设备与中控系统集成服务项目

数量：1

预算金额（元）：14314000.00

单位：项

简要规格描述：“杭州亚运会展厅”设施设备与中控系统集成服务项目，供应商需根据采购需求，提供显示、扩声、多媒体、中控服务，正式运营后，供应商需根据采购人要求，定期安排人员提供运维指导，特殊情况下安排专职人员定点提供服务（特殊情况指：展厅有重要接待任务，需安排人员现场保障，具体以采购人要求为准）。具体详见磋商文件。

合同履约期限：合同签订后3日内，完成人员、材料、设备的进场等开工前准备工作；合同签订后90日内，完成全部显示服务、扩声服务、多媒体服务、中控服务要求，达到试运营条件。

本项目接受联合体投标： 是，☐否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

☐无；

☐专门面向中小企业

☐货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到    %，小微企业合同金额应当达到    %；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

þ要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到 40 % ，小微企业合同金额应当达到 70  % ；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

3.本项目的特定资格要求：无

4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取（下载）磋商文件

时间：/至2022年09月19日14时00分，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

方式：在线获取（潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取磋商文件（进入“项目采购”应用，在获取磋商文件菜单中选择项目，申请获取磋商文件；仅需浏览磋商文件的供应商可点击“游客，浏览磋商文件”直接下载磋商文件浏览）。请供应商按上述要求获取磋商文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负）。

售价（元）： 0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2022年09月19日14时00分（北京时间）

地点（网址）：通过“政府采购云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）”在线递交。

五、响应文件开启

开启时间：2022年09月19日14时00分（北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）；（线下：杭州市上城区环站东路97号云峰大厦1幢6楼开标室）

六、采购意向公开链接

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/innerUsed_noticeDetails/index.html?noticeId=8761052&utm=web-government-front.2e418808.0.0.16558440115c11ed81085f51740a36a0

七、公告期限：

自本公告发布之日起3个工作日。

八、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2. 根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为磋商文件使自己的权益受到损害的，可以自获取磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取磋商文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见磋商文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质响应文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③磋商文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取磋商文件菜单中选择项目，获取磋商文件；④响应文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入响应文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取磋商文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取磋商文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供磋商文件纸质版；⑧响应文件的传输递交：供应商在响应截止时间前将加密的响应文件上传至政府采购云平台，还可以在响应截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份响应文件1份。备份响应文件的制作、存储、密封详见磋商文件第二部分第15点—“备份响应文件”；⑨响应文件的解密：供应商按照平台提示和磋商文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的响应文件无法按时解密，供应商递交了备份响应文件的，以备份响应文件为依据，否则视为响应文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。供应商仅提交备份响应文件，没有在电子交易平台传输递交响应文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）采购文件公告期限与竞争性磋商公告的公告期限一致。（4）为支持和促进中小企业发展，杭州市财政局出台了政府采购信用融资政策，供应商可凭中标合同申请贷款，利率一般在基准利率左右（不同银行略有差异）。具体可登录（http://220.191.208.230/login.do）办理业务。

九、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：2022年第19届亚运会组委会

地  址: 浙江省杭州市上城区富春路150号昆仑中心B座

项目联系人（询问）： 谈老师

项目联系方式（询问）：0571-85255239

质疑联系人：李老师

质疑联系方式：0571-85253571

2.采购代理机构信息

名称：浙江省建设工程设备招标有限公司

地址：杭州市上城区环站东路97号云峰大厦1幢6楼

传真：0571-87631300

项目联系人（询问）：郭鹏飞

项目联系方式（询问）：0571-87630285

质疑联系人：李蕾

质疑联系方式：0571-87631285

3.同级政府采购监督管理部门

名称：杭州市财政局政府采购监管处

地址：杭州市中河中路152号617办公室

传真：0571-87715261

联系人：吕先生

监督投诉电话：0571-87715261

# 第二部分 磋商须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目概述 | 1.项目名称：“杭州亚运会展厅”设施设备与中控系统集成服务项目 2.项目编号：ZJZBC-22-829 3.项目主要内容：“杭州亚运会展厅”设施设备与中控系统集成服务项目，供应商需根据采购需求，提供显示、扩声、多媒体、中控服务，正式运营后，供应商需根据采购人要求，定期安排人员提供运维指导，特殊情况下安排专职人员定点提供服务（特殊情况指：展厅有重要接待任务，需安排人员现场保障，具体以采购人要求为准）。具体详见磋商文件。 4.最高限价：14137270.00，超出最高限价做无效标处理。 5.服务期：合同签订后3日内，完成人员、材料、设备的进场等开工前准备工作；合同签订后90日内，完成全部显示服务、扩声服务、多媒体服务、中控服务要求，达到试运营条件。 |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。开标一览表（报价表）是报价的唯一载体。响应文件中价格全部采用人民币报价。磋商文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 响应文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的； 报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理的； 供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 分包 | A同意将非主体、非关键性的 显示服务、扩声服务、多媒体服务中涉及配套设施设备的采购、安装及调试 工作分包。 ☐B不同意分包。 |
| 3 | 供应商应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见磋商文件第二部分磋商须知 8.3。 供应商未提供有效的资格证明文件的，视为供应商不具备磋商文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据磋商文件第二部分 磋商须知23.3 评审因素。 |
| 4 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织，自行前往。联系人：谈成功；联系方式：18668321766。（时间：工作日9点—17点30） ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 5 | 履约保证金 | £本项目不设履约保证金； 中标人在合同签订后7个工作日内，须向采购人提交合同金额最高 1 %履约保证金。履约保证金以金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳。 注：在杭州市政府采购系统中，供应商履约验收评价总分为100分的，采购人免收履约保证金；评价总分在90分以上的，收取合同金额0.5%；评价总分在90分以下或者暂无评分的，收取合同金额1 %。 |
| 6 | 样品提供 | A不要求提供。 ☐B要求提供， |
| 7 | 方案讲解演示 | ☐ A不组织。  B组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过25分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过2人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： 方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 方式二：现场讲解演示：地点为杭州市上城区环站东路97号云峰大厦1幢6楼评标室，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章）及身份证明，否则不得讲解演示。 方式三：录屏讲解演示：若供应商不到现场，提供演示录屏（视频格式为非常规格式提供视频安装软件，以免无法播放），可与备份文件一起邮寄，需明确备注。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 9 | 项目属性与核心产品 | ¨ A货物类，单一产品或核心产品为： / 。  B服务类。 |
| 10 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 标的： 集成服务 ，属于 其他未列明 行业； |
| 11 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 12 | 中小企业信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市地方金融监督管理局、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登录杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
|  |  | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 13 | 备份响应文件送达地点和签收人员 | 备份响应文件送达地点：杭州市上城区环站东路97号云峰大厦1幢6楼（接受邮寄，需在响应截止前寄达签收）；备份响应文件签收人员联系电话： 寿工 0571-87630285 。采购人、采购代理机构不强制或变相强制供应商提交备份响应文件。 |
| 14 | 企业信用查询 | 为落实《国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要（2014-2020年）的通知》（国发〔2014〕21号）、《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信体系建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）以及《国务院办公厅关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见》（国办发〔2015〕51号）有关要求，采购代理机构将在响应截止时间当日通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询本项目供应商信用记录。被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商将被拒绝参与本次政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，若联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 15 | 特别说明 | （1）中标（成交）通知书发出后30日内，中标（成交）人持中标（成交）通知书与采购人签订合同；合同签订后需在2个工作日内进行备案公示。 （2）中标（成交）人在收到中标（成交）通知后7个工作日内提交纸质版响应文件（内容同电子响应文件）一正四副，用于项目资料存档。 （3）本项目招标代理服务费收费标准为：按照《关于杭州市招标代理服务收费管理有关问题的通知》（杭价费〔2003〕148号）的规定向中标人（或成交供应商）收取代理服务费，采用差额累进法计算，即中标（或成交）金额中100万（包含）以下部分按0.72%的费率收取代理服务费，中标（成交）金额中100万以上至500万元（包含）部分按0.384%的费率收取代理服务费，中标（成交）金额中500万以上至1000万元（包含）部分按0.216%的费率收取代理服务费，中标（成交）金额中1000万元以上至5000万元（包含）部分按0.12%的费率收取代理服务费。结算方式：由中标（成交）人一次性向采购代理机构付清，请各供应商充分考虑。 收款单位：浙江省建设工程设备招标有限公司 开户银行：中信银行西湖支行 帐 号：7331610182600010016 |

一、总  则

本次磋商工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法律、组织和实施，并由同级政府采购监督管理部门指导和监督。

1．适用范围

1.1本次磋商工作适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

1.2本项目采购方式采用竞争性磋商方式。

2．定义

2.1 “采购人”系指竞争性磋商公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指竞争性磋商公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “供应商”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品，“þ”系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按磋商文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按磋商文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入磋商文件和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的供应商应按照磋商文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5中小企业信用融资：

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登录杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为磋商文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式或通过政采云系统在线提疑方式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

注：书面询问质疑接收人：寿腾飞 0571-87630285，地址：杭州市上城区环站东路97号云峰大厦1幢6楼。

在线询问质疑菜单路径：应用中心-项目采购-询问质疑投诉-询问列表/质疑列表，具体操作详见“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”的“2.9 询问质疑投诉” https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na。

4.2.2.1对磋商文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日起计算。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

5．磋商费用

供应商应承担其参加磋商所涉及的一切费用，不管结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

招标代理费收费标准：按前附表规定，由中标（成交）人支付；

缴纳时间：按前附表规定，一次性缴纳；

缴纳方式：现金/支票/转账（打款时请注明项目编号、名称、标项等信息）。

收款单位：浙江省建设工程设备招标有限公司

开户银行：中信银行西湖支行

帐    号：7331610182600010016

## 二、竞争性磋商文件

6.磋商文件的组成

6.1本磋商文件包括目录所示内容及所有按本须知发出的补充资料（如果有）。

6.2除上述所列内容外，采购人及采购代理机构的任何工作人员对供应商所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供供应商参考，对采购人和供应商无任何约束力。

6.3供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照文件要求提交响应文件，并保证所提交的全部资料的真实性。不按磋商文件的要求提供的响应文件和资料，可能导致磋商被拒绝。

6.4磋商文件是磋商过程进行的有效依据，也是成交后签订合同的依据，对双方均具有约束力，凡不遵守磋商文件规定或对磋商文件的实质性内容不响应的报价，将可能被拒绝或以无效标处理。本磋商文件由采购人或采购代理机构进行解释。

7．磋商文件的澄清与修改

7.1供应商在收到竞争性磋商文件后，若有问题需要澄清或认为有必要与采购人进行技术交流，应于前附表规定时间前，将问题传真至浙江省建设工程设备招标有限公司0571-87631300，同时将问题发电子邮件至285866184@qq.com。（电子邮件只作方便工作之用，与书面文件有不一致的，以书面文件为准）。截止期后的疑问将不予受理、答复。

7.2供应商要求解释或澄清的问题应以书面形式，并加盖公章、写明日期。

7.3提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。

7.4竞争性磋商文件的澄清修改文件，通知所有获取竞争性磋商文件的供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

7.5澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构将在提交响应文件截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足3日的，采购人、采购代理机构可能会顺延提交首次响应文件截止时间。澄清或者修改的内容未对原磋商文件作出重大修改或不会影响响应文件编制的，递交首次响应文件截止时间不变。

7.6竞争性磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为竞争性磋商文件的组成部分。

7.7磋商文件发售截止日后，经采购人同意后购买磋商文件的供应商不得对磋商文件和补充文件提出答疑或质疑。

## 三、响应文件编制要求

8．响应文件的组成

供应商向采购人递交的书面响应文件（以下简称响应文件）由报价文件、商务技术文件及资格文件三部分组成，具体如下：

8.1报价文件

（1）开标一览表（报价表）

（2）报价明细表

（3）报价相关的其他资料（如小微企业申明）

8.2商务技术文件

- 磋商响应函

- 法定代表人资格证明及法定代表人授权书（如为法定代表人参加磋商，则只需提供法定代表人资格证明书）

- 联合协议

- 分包意向协议

- 符合性审查资料

- 声明书

- 政府采购供应商廉洁自律承诺书

- 评标标准相应的商务技术资料。

- 商务技术偏离说明表；

（10）供应商认为需要提供的其它文件及资料。

注：以上内容为复印件的应加盖供应商公章，附件中有参考格式的，参照格式，没有参考格式的，供应商根据磋商文件要求自行编制。

8.3资格文件

（1）基本资格条件：符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求；

（3）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）；

（4）政府采购活动现场确认声明书。

8.4磋商货币

本次磋商项目货币为人民币。

8.5 供应商应仔细阅读磋商文件中的所有内容，按照磋商文件的相关要求，详细编制响应文件，并保证响应文件的正确性和真实性，供应商如与磋商文件商务、合同条款及技术各项要求有偏离，应填写《商务（合同或技术）条款偏离表》。

8.6 不按磋商文件的要求提供的响应文件可能导致被拒绝。

9．报价要求

9.1 本次报价方式为总价包干，包含未实施本项目的人工费、劳务费、资料费、餐饮住宿费及其他为本项目实施所产生的费用。上述费用及完成本项目所需的一切费用必须包含在报价中，如以后已实施而未列入报价的费用将被视为供应商优惠，采购人均不予支付。

9.2 中标（成交）人需向采购代理机构支付采购代理服务费。结算方式及时间为：在领取中标（成交）通知书时由中标（成交）人一次性向采购代理机构付清。

9.3磋商过程中所发生的一切费用均包含在磋商总价中。

- 本项目不接受备选（替代）方案

供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其响应文件将作无效标处理。与“电子加密响应文件”同时生成的“备份响应文件”不是投标备选（替代）方案。

11．响应文件的有效期

11.1响应文件的有效期为磋商截止时间之日后90日历天。不足有效期的视为非实质性响应，其磋商将被拒绝。

11.2在原定有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以以书面形式向供应商提出延长磋商有效期的要求，供应商对此须以书面形式予以答复。

12．响应文件的编制

12.1供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按本文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则，响应文件可能视为无效响应文件。

12.2响应文件及供应商与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

12.3本项目通过“政府采购云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本磋商文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密响应文件。

12.4供应商应当按照本章节 “响应文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制响应文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因供应商原因提前泄露投标报价，是供应商的责任。

12.5本文件《第五部分 附件(响应文件格式)》中有提供格式的，供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第五部分 附件(响应文件格式)》未提供格式的，请各响应单位自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供。

12.6响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

12.7电子响应文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本磋商文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位。

12.8响应文件的签章

- 《响应文件》的签章：见《前附表》；

- 《响应文件》应由供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并加盖供应商公章。

- 电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

12.9响应文件的形式

- 响应文件的形式：见《前附表》；

- “电子加密响应文件”：“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。

- “备份响应文件”：“备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份响应文件”视为无效的“备份响应文件”。

## 四、响应文件的递交

13.响应文件递交

13.1响应文件形式

电子响应文件（包括“电子加密响应文件”和“备份响应文件”，在响应文件编制完成后同时生成）

（1）“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。

（2）“备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。

13.2电子响应文件的上传和递交

（1）“电子加密响应文件”的上传、递交：

a.供应商应在响应截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

b.“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。

（2）“备份响应文件”的密封包装、递交：

a.供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密响应文件”的上传递交后，还可以（EMS邮寄形式）在响应截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份响应文件”（一份）；

b.“备份响应文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、响应单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份响应文件”将不予接收；

c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“备份响应文件”自动失效。响应截止时间前，供应商仅递交了“备份响应文件”而未将“电子加密响应文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

13.3“电子加密响应文件”解密和异常情况处理

（1）响应截止时间后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。

（2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密，供应商如按规定递交了“备份响应文件”的，以“备份响应文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效），否则视为响应文件撤回。

（3）响应截止时间前，供应商仅递交了“备份响应文件”而未将电子加密响应文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

14．磋商截止时间

14.1在本磋商须知前附表规定的磋商截止时间前，完成响应文件的递交。

14.2采购人因故推迟磋商截止时间，将以书面形式通知所有供应商。在这种情况下，采购人和供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

15．响应文件的修改与撤回

15.1供应商应当在响应截止时间前完成响应文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。响应截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。响应截止时间后递交的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

15.2在响应截止期之后，供应商不得对其投标作任何修改、撤回。

15.3从响应截止期至供应商在投标函格式中确定的投标有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其投标，否则按扰乱招投标市场报采购监管部门。

15.4采购人、采购代理机构可以视情况延长响应文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与供应商以前在响应截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的响应截止期。

16.磋商有效期

16.1磋商有效期为从提交响应文件的截止之日起90天。▲供应商的响应文件中承诺的磋商有效期少于磋商文件中载明的磋商有效期的，投标无效。

16.2响应文件合格投递后，自响应截止日期起，在磋商有效期内有效。

16.3在原定磋商有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知供应商延长磋商有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其响应文件，供应商拒绝延长的，其投标无效。

## 五、开启响应文件

17.采购组织机构将按照磋商文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。

供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

17.1开标第一阶段

（1）向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按磋商文件规定的时间内自行进行响应文件解密。供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密响应文件”解密的，如已按规定递交了备份响应文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份响应文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效；

（2）响应文件解密结束，开启响应文件，进入资格审查；

（3）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“供应商资格审查”相关规定。

17.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。公布经商务技术评审后有效供应商的名单。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效供应商的第一轮商务报价文件，同时当场制作开标记录表，采购代理机构启动在线签字时段，供应商通过在线形式签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，由磋商小组对第一轮报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）组织在线磋商，并邀请通过符合性审查、商务技术评审有效供应商限时进行二次报价。

（4）开启符合性审查、商务技术评审有效供应商的最终商务报价，唱标结束后，由磋商小组对最终报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（5）评审结束后，公布各单位综合得分及排名，推荐中标（成交）候选人名单；

（6）上传采购结果凭证提交采购人确认后发布结果公告。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

## 六、磋商人员及相关原则

18．磋商组织

采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第87号令）》第四十五条的相关规定履行职责。

19.磋商小组

19.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人（含）以上单数组成，其中评审专家人数不少于磋商小组成员总数的2/3。

19.2评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

19.3磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

19.4评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

20．磋商评审原则

20.1磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

20.2客观、公正的对待所有供应商，对所有供应商均采用相同的程序和标准，依据磋商评审程序列。

20.3在磋商期间，供应商不得向磋商小组成员询问与其无关的磋商情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动，否则将取消其磋商资格。

20.4在磋商过程中，评审专家不得与供应商私下交换意见，在竞争性磋商工作结束后，评审专家或知情者应严格保密，不得将磋商评审情况告诉与之无关的人（包括供应商）。

20.5在磋商和评定中标（成交）人的过程中，如有供应商联合故意抬高报价或其他不正当行为，采购人有权中止磋商。

## 七、磋商程序

21. 对所有响应文件的初审

初审包括资格条件、有效性和完整性进行审查。审查不合格的，其磋商响应将无效，不再进行后续磋商。

21.1资格审查由采购人/采购代理机构审查，审查通过进入符合性审查环节。如有下列情形的，资格审查不通过：

（1）被拒绝的响应文件；

（2）未通过合法渠道获取的；

（3）资格证明文件不全，或者不符合磋商文件标明的资格要求（参见竞争性磋商公告之“二 申请人的资格要求”）；

（4）信用审查不通过的。

21.2符合性审查由磋商小组审查，审查通过后进入评审环节。如有下列情形的，符合性审查不合格：

    - 响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；

    - 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按磋商文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

    - 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

    - 响应文件中承诺的磋商有效期少于磋商文件中载明的磋商有效期的；

    - 响应文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

    - 投标报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

    - 报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

    - 供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；

    - 供应商提供虚假材料投标的；

    - 供应商有恶意串通、妨碍其他供应商的竞争行为、损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；

    - 供应商仅提交备份响应文件，没有在电子交易平台传输递交响应文件的，投标无效；

    - 响应文件不满足磋商文件的其它实质性要求的；

    - 法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

21.3 磋商小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

21.4磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

21.5错误修正原则

投标报价文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）开标一览表（报价表）与政采云系统不一致时，以开标一览表（报价表）为准。

22.磋商

22.1 初审合格的供应商进入下一步的磋商活动。

22.2磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

22.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

22.4磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

22.5供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求进行响应文件补充承诺或提交相应材料。

22.6澄清通知以书面形式或通过“政府采购云平台”在线询标，并电话通知授权代表，供应商在规定时间内做出澄清响应，逾期未回复视为主动放弃澄清机会，供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

22. 7最后报价

（1）磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

（2）最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

（3）已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，若因磋商文件实质性变动导致供应商无法满足采购需求的，允许供应商退出磋商。

23.综合评分

23.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

23.2综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标（成交）候选人的评审方法。

23.3 评审因素

| - 序号 | - 评标标准 | - 权重 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 供应商资信评价 | - 0-3分 |
| - 1.1 | - 供应商具有有效期内信息安全管理体系认证证书、电子与智能化工程专业承包二级证书及以上证书，每个得1分，最高得2分。 - 证明材料：提供证书复印件加盖公章，不提供不得分。 | - 0-2分 |
| - 1.2 | - 供应商自2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来完成过控制系统项目并验收通过的，每提供1个，得0.5分，最高得1分。 - 证明材料：提供合同及竣工验收报告或履约验收报告复印件加盖公章，不提供不得分。 | - 0-1分 |
| - 2 | - 团队人员投入 | - 0-9分 |
| - 2.1 | 拟派项目负责人（1人）： 同时具有高级工程师及注册一级建造师（机电或通信与广电）证书得1分。 证明材料：提供社会保险证明、相应证书复印件加盖公章。 | - 0-1分 |
| - 2.2 | - 项目团队成员: - 1) 技术负责人具有系统架构设计师、系统分析师、信息系统项目管理师证书的得2分，缺失一项扣1分； - 2）项目团队控制系统负责人具备注册电气工程师资格得1分； # 3）项目团队信息系统负责人具有信息系统管理工程师证书，每个得1分，最高得2分； - 4）团队成员至少包括施工员、质量员、资料员、安全员各一名，同时具备岗位证书及工程师职称的，每人得0.5分，最高得2分； - 注：提供社会保险证明、相应证书复印件加盖公章。 | - 0-7分 |
| - 2.3 | - 项目团队人员（含项目负责人）大于等于10人得1分，需提供本单位社保证明。 | - 1分 |
| - 3 | - 产品功能及技术响应 | - 0-23分 |
| - 3.1 | 展示服务要求满足情况：供应商需根据采购文件要求，提供重要指标项相关检测报告或证书，对重要指标参数不满足或缺失的每一项扣1分，扣完为止。 | - 0-20分 |
| - 3.2 | 其他服务要求承诺情况：除重要指标外，供应商需根据采购文件要求满足采购需求，并提供承诺书得3分，未承诺不得分。 | - 0-3分 |
| - 4 | - 项目整体实施、执行方案 | 0-20分 |
| - 4.1 | - 供应商投标文件需详细阐述实施方案，包括整体设计图，重要展项（显示服务、多媒体服务、扩声服务）的展示效果图、显示服务的光路设计图及点位布置图，并详细阐述实施方案的重点及难点及解决方案，确保系统整体可用性和可靠性。整体方案目标理解准确、把握到位，有详细分析，内容完整性和编制详细得5分；目标理解到位、把握良好，有分析，内容完整性和编制较详细得4分；目标理解一般、有分析，内容完整性和编制一般得2分;不提供得0分。 | 0-5分 |
| 4.2 | 供应商投标文件需详细阐述智慧管理系统架构设计，提供系统架构图，数据流向图，并详细阐述整个平台架构的合理性、重点及难点，满足平台建设需求。整体方案目标理解准确、把握到位，有详细分析，内容完整性和编制详细得5分；目标理解到位、把握良好，有分析，内容完整性和编制较详细得4分；目标理解一般、有分析，内容完整性和编制一般得2分; 不提供得0分。 | 0-5分 |
| 4.3 | - 供应商投标文件需详细阐述智慧管理系统与播控系统、投影融合系统、多媒体服务系统的联动方案，方案内容包括并不仅限于对接模式、对接内容、数据格式、设备在线状态、播控内容一键切换等，并阐述对接方案中对实施可能遇到的问题及其应对措施的描述。整体方案目标理解准确、把握到位，有详细分析，内容完整性和编制详细得5分；目标理解到位、把握良好，有分析，内容完整性和编制较详细得4分；目标理解一般、有分析，内容完整性和编制一般得2分; 不提供得0分。 | 0-5分 |
| 4.4 | - 供应商投标文件需详细阐述重要展项（显示服务、多媒体服务、扩声）如何建模，并进行效果分析，并详细阐述建模的重点及难点及解决方案。整体方案目标理解准确、把握到位，有详细分析，内容完整性和编制详细得5分；目标理解到位、把握良好，有分析，内容完整性和编制较详细得4分；目标理解一般、有分析，内容完整性和编制一般得2分; 不提供得0分。 | 0-5分 |
| 5 | - 服务方案演示 | 0-20分 |
| 5.1 | - 显示服务提供建模方案演示。方案贴合现场情况，可现实显示效果的模拟分析以及实施难点，演示效果的功能合理性和完整性强，呈现的整体效果优得6分；方案符合现场情况，演示效果的功能合理性和完整性一般，呈现的整体效果一般得4分；方案基本符合现场情况，演示效果的功能合理性和完整性差，呈现的整体效果差得2分；未提供演示得0分。 | 0-6分 |
| 5.2 | - 多媒体服务提供建模方案演示。方案贴合现场情况，可实现多媒体效果的模拟分析及实施难点，演示效果的功能合理性和完整性强，呈现的整体效果优秀得4分；方案符合现场情况，演示效果的功能合理性和完整性一般，呈现的整体效果一般得2分；方案基本符合现场情况，演示效果的功能合理性和完整性差，呈现的整体效果差得1分；未提供演示得0分。 | 0-4分 |
| 5.3 | - 扩声服务提供建模方案演示。方案贴合现场情况，可实现扩声服务的模拟分析及实施难点，演示效果的功能合理性和完整性强，呈现的整体效果优秀得4分；方案符合现场情况，演示效果的功能合理性和完整性一般，呈现的整体效果一般得2分；方案基本符合现场情况，演示效果的功能合理性和完整性差，呈现的整体效果差得1分；未提供演示不得分。 | 0-4分 |
| 5.4 | - 智慧管理系统软件开发服务提供效果方案并现场操作演示。方案贴合现场情况，系统页面突出亚运主题，演示效果的功能合理性和完整性强，呈现的整体效果优秀得6分；方案符合现场情况，演示效果的功能合理性和完整性一般，呈现的整体效果一般得4分；方案基本符合现场情况，演示效果的功能合理性和完整性差，呈现的整体效果差得2分；未提供演示得0分。 | 0-6分 |
| 6 | - 售后服务方案情况 | 0-15分 |
| 6.1 | - 在本项目实施过程中做详细的工作台账，并根据采购人要求作分类、汇总及统计分析。工作台账的建立与管理方案内容详细、全面、合理且切实可行的得3分；档案资料的建立与管理内容可基本实现保障资料归集要求的得2分；档案资料的建立与管理方案内容有缺陷或无法保障资料归集要求的得1分；未提供不得分。 | 0-3分 |
| 6.2 | - 要求结合巡检和其他服务，为合同所列采购人设备（系统）建立档案，档案的建立与管理方案内容详细、全面、合理且切实可行的得3分；档案资料的建立与管理内容可基本实现保障资料归集要求的得2分；档案资料的建立与管理方案内容有缺陷或无法保障资料归集要求的得1分；未提供不得分。 | 0-3分 |
| 6.3 | - 承诺维保期内根据设备情况升级具备新功能的新版系统软件，以提高性能和功能，承诺在满足采购需求基础上，选用拥有最新功能的设施设备，两者均承诺得3分，未承诺或缺项的均不得分。 | 0-3分 |
| 6.4 | - 供应商投标文件需详细阐述验收后7*24小时的售后技术服务方案，以及1小时内做出明确响应和安排的方案，现场响应时间要求是接到用户需求电话后4小时内到达，方案合理性和可操作性、措施针对性强得3分；方案合理性和可操作性、措施针对性强一般得2分；方案合理性和可操作性、措施针对性有所欠缺得1分；未提供不得分。 | 0-3分 |
| 6.5 | - 供应商投标文件需详细阐述运维服务方案，成品的保护措施方案，应急预案。方案合理性和可操作性、措施针对性强得3分；方案合理性和可操作性、措施针对性强一般得2分；方案合理性和可操作性、措施针对性有所欠缺得1分；未提供不得分。 | 0-3分 |
| 7 | 商务报价 | 0-10分 |
| 7.1 | - 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*10］的计算公式计算。 - 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 - 因落实政府采购政策需要进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | - 0-10分 |

注：1.若采购人对供应商提供的证明资料要求为原件的，另行提出。

2.响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则外文资料不予认可。翻译的中文资料与外文资料不符的，均不予认可。翻译严重错误的，将视同提供虚假资料。

3.供应商所提供的证书复印件或扫描件，一经查实造假，取消投标资格，直接做无效标处理。

23.4 磋商文件没有规定的评审标准不作为评审依据。

23.5 磋商小组成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，所有磋商小组成员的打分平均值为每个供应商的得分。

24.推荐中标（成交）候选人

24.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1名以上中标（成交）候选人，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

## 八、确定中标（成交）人

25.确定中标（成交）人

25.1采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的中标（成交）候选人中，按照排序由高到低的原则确定中标（成交）人，也可以书面授权磋商小组直接确定中标（成交）人。采购人逾期未确定中标（成交）人且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为中标（成交）人。

25.2采购人或者采购代理机构应当在中标（成交）人确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向中标（成交）人发出中标（成交）通知书。

## 九、签订合同

26.签订合同

26.1采购人与中标（成交）人应当在中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的和服务要求等事项签订政府采购合同。

26.2中标（成交）人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以选择排名第二的候选供应商作为中标（成交）人并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。排名第二的候选供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以选择排名第三的候选供应商作为中标（成交）人并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标（成交）人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

26.3拒签合同的责任

中标（成交）人接到中标（成交）通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同者，以磋商违约处理。中标（成交）人承担由此造成的直接经济损失，采购人保留向其索赔的权力。

26.4签订合同后，中标（成交）人不得将本项目进行转包。未经采购人同意，中标（成交）人不得采用分包的形式履行合同。否则，采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标（成交）人还应承担相应的赔偿责任。

27.履约保证金

27.1成交人在签订合同后按“供应商须知前附表”规定的缴纳履约保证金。

27.2履约保证金有效期按“供应商须知前附表”规定。

27.3如项目有质保金，项目验收合格之日起，履约保证金自动转为质保金，质保期满后，不计息退还剩余本金。

## 十、终止竞争性磋商采购活动

28. 终止竞争性磋商采购活动

28.1在竞争性磋商采购活动过程中，出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）因重大变故，采购任务取消的。

（4）参与最终竞争磋商的供应商不足2家。

28.2在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

29. 电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

29.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

29.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

29.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

29.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

29.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

十一、验收

30.验收

30.1采购人（或受托机构）组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

# 第三部分  采购需求

“杭州亚运会展厅”计划于2022年底试运行，是讲好亚运和城市故事，弘扬体育精神和传播亚运品牌，为城市留下可触达亚运遗产的重要载体，是全面展示杭州亚运会筹办工作和浙江省共同富裕标志成果的“重要窗口”。供应商需根据采购需求，提供显示、扩声、多媒体、中控服务，正式运营后，供应商需根据采购人要求，定期安排人员提供运维指导，特殊情况下安排专职人员定点提供服务。

# 特殊情况指：展厅有重要接待任务，需安排人员现场保障，具体以采购人要求为准。

一.项目概况

1.1项目名称：“杭州亚运会展厅”设施设备与中控系统集成服务项目

1.2建设单位：2022年第19届亚运会组委会

1.3项目位置：奥体博览城主体育场地下一层西南角1-19轴至1-34轴区域约5400平方米的三间展厅，（临近地铁7号线奥体中心站D出入口），配套用房位于1-14轴至1-17轴区域内，约700平方米

1.4项目定位：打造一个集展示交流、宣传教育、文化活动、网红打卡等功能于一体的城市公共空间

1.5内容定位：更高层次的知识维度、更高标准的审美品位、更加开阔的国际视角、更加丰富的情感表达、更加深度的沉浸式体验。

- 二、服务周期

2.1总工期要求

2.1.1合同签订后3日内，完成人员、材料、设备的进场等开工前准备工作。

2.1.2合同签订后90日内，完成全部显示服务、扩声服务、多媒体服务、中控服务要求，达到试运营条件，组织第一次验收。

试运营条件指：1、展品基本布设完成；2、多媒体播放内容基本调试完成；3、灯光效果调试基本完成；4、运营团队人员基本到岗，可以开展服务工作。

2.1.3展厅正式运营三个月后组织第二次验收，维保期两年（自展厅正式运营之日起计）。

注：展厅正式运营时间以采购人拟定的时间为准。维保期履行义务为设施设备运行维护、软件更新、无人为破坏下的设施设备故障维修。

2.1.4服务供应商还应全程参与展厅联调联试，试运营期间，安排专人驻点，正式运营后且维保期结束前，根据采购人要求，定期安排人员到提供运维指导，特殊情况下安排专人定点提供服务。（由于受疫情防控政策导致的可能产生的闭环管理费用，如住宿、就餐等费用，由供应商自行承担）。

# 特殊情况指：展厅有重要接待任务，需安排人员现场保障，具体以采购人要求为准。

2.2进度节点：由供应商在响应文件中提供详细进度节点。成交后进度节点与采购人协商调整确认。

- 三、团队要求

3.1供应商应组建有相关经验人员为核心的实施团队，团队人员数量应满足项目工期要求（服务实施阶段服务保障人员不少于10人，其详见下表），需在开工前将管理团队相关人员资料报监理及采购人，后期不得随意变更管理团队内人员。团队人员要求具体见下表：

| 序号 | 职位 | 人数要求（不少于） | 人员要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 | 同时具有高级工程师及注册一级建造师（机电或通信与广电）证书 |
| 2 | 技术负责人 | 1 | 系统架构设计师、系统分析师、信息系统项目管理师证书 |
| 3 | 控制系统负责人 | 1 | 注册电气工程师 |
| 4 | 信息系统负责人 | 2 | 提供信息系统管理工程师证书 |
| 5 | 实施人员 | 5 | 至少包含施工员、质量员、资料员、安全员各一名，具备岗位证书及工程师职称 |

3.2在承接此项目期间，团队成员不得同时为其他项目服务，确保专注服务于本项目。团队成员需保持电话畅通，及时响应采购人的需求，保证接到采购人电话通知后24小时内到达指定地点。

3.3维保期内，供应商需安排专人对接，提供7*24小时售后技术服务，1小时内做出明确响应和安排，现场响应时间要求是接到用户需求电话后4小时内到达。

- 四、工作范围及内容要求

- 4.1服务内容

本项目整体包含五大服务：（1）显示服务；（2）扩声服务；（3）多媒体服务；（4）中控服务。服务清单如下：

| 序号 | 类别 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显示服务 |  |  |
| 1.1 | 视频显示服务 | 1 | 项 |
| 1.2 | 视频显示配套服务 | 1 | 项 |
| 1.3 | 沉浸式投影服务 | 1 | 项 |
| 2 | 扩声服务 |  |  |
| 2.1 | 扩声系统服务 | 1 | 项 |
| 2.2 | 讲解系统服务 | 1 | 项 |
| 3 | 多媒体服务 |  |  |
| 3.1 | 多媒体查询及互动服务 | 1 | 项 |
| 3.2 | 灯光系统服务 | 1 | 项 |
| 4 | 中控服务 |  |  |
| 4.1 | 播控服务 | 1 | 项 |
| 4.2 | 投影融合处理服务 | 1 | 项 |
| 4.3 | 多屏扩展服务 | 1 | 项 |
| 4.4 | 智慧管理系统开发服务 | 1 | 项 |
| 4.5 | 安防门禁服务 | 1 | 项 |
| 4.6 | 闸机及扫码服务 | 1 | 项 |

需求说明详见4.2服务要求。

本次项目涉及的内容较为复杂，建议应标人进行现场踏勘，以满足招标人的实际需求。投标供应商应自行前往规定的地点参加现场勘查，因参加现场勘查而发生的所有费用由投标供应商自行承担；

现场勘查过程中，投标供应商应注意勘查安全，除采购人的原因外，投标供应商在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失由投标供应商自行承担；

采购人在现场勘查中介绍的场地和相关的周边环境情况，仅供投标供应商在编制投标文件时参考，采购人不对投标供应商据此作出的判断和决策负责。

现场踏勘联系人：谈成功    联系方式：18668321766（时间：工作日9点—17点30）

4.1.1服务原则

（1）实用性：分析展厅的实际服务需求，以便捷服务使用为宗旨，需注重其实用性，以满足展厅日常展示服务系统正常使用及运维管理人员使用需求。

（2）安全性：服务系统应该以安全为主导，系统安全性低容易导致被病毒/黑客攻击，使数据信息被窃，对用户利益造成损害。

（3）可靠性：选用高度智能化、高技术含量的产品，建立系统开放式的架构，以标准化和模块化为设计要求，既便于服务系统的管理和维护使用，又可保持服务系统较长时间的先进性。

（4）可扩展性：对于设备接口、数据交换容量做好一定的预留，便于后期增加新的展项，具有良好的可扩展性。

- 4.2服务要求

- 4.2.1显示服务

- 4.2.1.1视频显示服务

（1）为序厅、追梦、场馆、圆梦、同梦板块提供显示服务，确保视频内容的完整播放，整体显示面积约为318.4㎡。

（2）显示像素点间距：≤2.0mm，像素密度：≥250000点/㎡。（需提供第三方检测机构检测报告复印件）

（3）显示最佳视角：显示水平视角≥170°，垂直视角≥170°。（需提供第三方检测机构检测报告复印件）

（4）为保障参观人员视力，显示白平衡亮度不低于600（cd/㎡），鉴别等级要求为C级；亮度均匀性＞98%，LMJ≤5%；色度均匀性±0.002CxCy之内，需通过视网膜蓝光危害检验。（需提供第三方检测机构检测报告复印件）

（5）显示刷新率要求支持通过配套软件调节刷新率的设置选项，支持刷新率≥3840Hz（需提供第三方检测机构检测报告复印件）。

（6）按照节能减排要求，显示服务需支持动态节能技术：如带有智能节电功能、带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有智能节电功能，节能60%以上；能源效率≥2.4cd/w（需提供第三方检测机构检测报告复印件）。

（7）电压降低时不影响显示效果（需提供第三方检测机构检测报告复印件）。

（8）显示效果支持BT.2020、DCI-P3、BT.709、sRGB等多种色域之间的转换，支持HDR高图像动态技术。（需提供第三方检测机构检测报告复印件）

（9）显示主产品需具有CCC证书、CE证书、环境标志（Ⅱ）证书、CQC节能证书、色彩品质A级证书（提供各证书复印件）。

（10）为满足不同的观看需求，显示主产品可以将显示画面以90°的倍数（0°/90°/180°/270°）进行旋转。

（11）显示主产品支持网口通讯质量检测，记录错误包数。

（12）显示支持任意输入信号重复开窗、已开窗窗口任意互相叠加、窗口在多个输出通道共同显示区域内的位置任意移动、窗口大小改变时支持比例任意调整。

（13）显示支持多场景的本地保存与调用，同时支持场景自动定时轮巡；支持场景分组功能支持任意场景读取功能，支持场景分组功能。

（14）显示支持虚拟底图（全屏刷新时间小于 2S）及多屏机接入（实时刷新），支持点对点全屏。

- 4.2.1.2视频显示配套服务

（1）序厅移动门位置，显示服务需满足水平及正交两个方向移动要求，并且在移动过程中要避免屏体合并时发生碰撞导致产品破损。

（2）同梦位置，显示服务需要满足水平方向移动要求，并且在移动过程中要避免屏体合并时发生碰撞导致产品破损。

（3）确保显示服务正常的其余配套服务。

- 4.2.1.3沉浸式显示服务

（1）为亚洲之魅板块提供沉浸式显示服务，包含墙面显示及地面显示，显示面积不少于910㎡；为TED剧场背景提供投影服务，包含墙面显示，显示面积不少于70㎡。

（2）亚洲之魅显示亮度≥6200流明；显示服务≥3LCDx0.64液晶面板。（需提供第三方检测机构检测报告复印件）

（3）TED剧场显示亮度≥7100流明；显示服务≥3LCDx0.64液晶面板。（需提供第三方检测机构检测报告复印件）

（4）服务原始分辨率≥WUXGA(1920x1200)。（需提供第三方检测机构检测报告复印件）

（5）最佳对比度≥3500000:1。（需提供第三方检测机构检测报告复印件）

（6）服务需采用纯激光光源技术：光源寿命标准模式≥20000小時，节能模式≥25000小時。（需提供第三方检测机构检测报告复印件）

（7）光学位移功能垂直≥+50%(手动)，水平≥+/-10%(手动)。（需提供第三方检测机构检测报告复印件）

（8）数位梯形修正垂直≥+/-40°(自动+手动)，水平≥+/-15°(手动)。（需提供第三方检测机构检测报告复印件）

（9）支持镜头位移功能。（需提供第三方检测机构检测报告复印件）

（10）服务支持快速开关机功能，断电保护功能；内置侧视图、具有黑板、绿板等多种配色版图像模式；支持画面冻结，一键黑屏功能。（需提供第三方检测机构检测报告复印件）

（11）采用封闭式设计，无需滤网。

（12）确保显示服务正常的其余配套服务。

- 4.2.2扩声服务

- 4.2.2.1扩声系统服务

（1）为序厅、追梦、场馆、圆梦、同梦、亚洲之魅、TED剧场板块提供专门扩声服务，确保在以上区域观看视频内容时声音不重叠，无回声，声音清晰。

（2）根据展厅面积，合理布局吸顶音响，用于播放背景音乐、闭馆提醒及紧急状况下信息播报，避免出现失真、偏音、混音、回响等不良音响效果，厅内无明显音质缺陷，如声聚焦、回声，颤动回声等。

（3）可以通过程序编辑多种音频模式，自带网络控制接口，可以很好的与展厅中控系统连接，通过中控系统即可实现对会场内音频模式的调用、音量大小的控制。

- 4.2.2.2讲解系统服务

（1）服务要求至少包含六个讲解分区，提供高精度定位，高精度的分区讲解服务，从原理上支持多个讲解发射器在邻近区域使用，互不干扰。

（2）跨越区域语音讲解自动无缝切换、自然平滑。

（3）针对不同数量团队讲解服务时，需考虑配置讲解设备，参观者接收器可自动锁定已匹配的发射机频道，无需每次手动调节，开机即用。

（4）接收机频道自动跟随发射机跳变，无需收听者操作。

（5）接收机自动跟随发射机同步跳帧，排除干扰。

（6）讲解服务工作频段：2.4000GHz-2.4835GHz；服务频道数应≧304个；讲解服务接收器接收距离≧120米。

（7）含讲解终端。

- 4.2.3多媒体服务

- 4.2.3.1多媒体查询及互动服务

（1）定制开发互动查询软件，使用触摸屏进行浏览的方式，实现展馆咨询的互动反馈。

（2）采用网络化的发布方式，支持远程浏览及远程控制、自动更新。

（3）建立统一规范的后台数据库，对系统所使用到的各种资源按类别、功能等通过数据库进行使用及管理。

（4）根据现实位置定制尺寸，背光灯寿命50000小时；物理分辨率 4K（3840 x 2160）；整机峰值亮度 350cd/㎡-20；刷新率60HZ；显示屏防护 4mm全钢化高防爆玻璃；触摸嵌入为内置一体式，非外挂式；触摸感应技术红外感应识别触摸技术（20点）。

- 4.2.3.2灯光系统服务

（1）轨道射灯功率12W、采用高效节能光源、色温采用柔和的3000K、控光配件需具备柔光片、拉伸片及防炫筒。

（2）高效节能光源灯带功率14W/米；PC扩散罩；线性24V灯带（120珠/米）。

（3）TED剧场艺术灯型状及尺寸特定，采用LDE光源。

- 4.2.4中控服务

- 4.2.4.1播放控制服务

（1）支持序厅、追梦、场馆、圆梦、同梦板块播控。

（2）支持多媒体播放控制功能，支持avi、wmv、wov、mp4等大部分格式视频的播放及控制，支持图片、PPT的播放及控制，支持网页、平台、程序的播放及控制，包括内容的切换、暂停、重播、停止等。

（3）支持对各个设备的服务软件进行部署，并且可以通过局域网，远程控制相应设备服务的启停。

（4）支持远程监视、控制功能，对展厅内设备进行控制设备管理。通过网络（外网）可以监控设备的运行状态，确认设备是在线还是离线状态。同时支持远程登入查看，远程登入控制功能，发现程序离线之后，可以远程登入设备，及时处理问题。

（5）基本性能：CPU: ≥Intel I7-10700F；运行内存：≥16GB；硬盘：≥512G；独立显卡：≥NVIDIA T400 。

- 4.2.4.2投影融合处理服务

（1）支持亚洲之魅板块、TED剧场背景区域提供投影融合处理。

（2）拼接融合服务需具备透视版模块可以生成极坐标网格，精准适配球幕、碗幕、U-max等异形幕；支持任意的投影分辨率，包括非标准的分辨率；支持任意的投影机组合和排列模式；可以根据场地限制和项目需求安装，如旋转一定角度，或垂直与水平混和安装等等；自定义任意数量网格密度；自定义融合带宽度；支持笔记本远程调试和手持设备调试。

（3）支持多主机同步播放，内容免分割，不需要考虑内容分割、旋转、头尾重复等琐碎问题；内置同步播放器支持多主机同步播放，同步精度 1/1000 秒。

- 4.2.4.3多屏扩展服务

（1）支持序厅、追梦、场馆、圆梦、同梦板块多屏扩展。

（2）支持3840*1200分辨率输入，支持14路1920x1200输出。

（3）支持输入输出都是RGB 24bit，没有任何原始像素信息损失独立电源供电，不受主板供电不稳影响。

（4）支持传导散热，ESD保护，支持7X24小时不间断工作。

- 4.2.4.4智慧管理系统开发服务

（1）具备服务管理功能、集中控制服务功能，实现各功能服务模块管理，启停，设备集中联接，协议转换等。

（2）根据控制指令，播放不同的媒体内容，如：视频、图片、程序、网址，PPT等，并对音量，视频进度进行控制，支持播控内容一键切换。

（3）系统后台预案编辑功能包括：对展厅多媒体素材和播放形式进行设置，配置屏幕显示形式等。

（4）系统设备管理功能，对设备进行控制并可对运行状态进行监控。

（5）多媒体素材管理。

（6）第三方设备协议存储、转换功能：对第三方设备提供接口接入，对第三方协议进行存储，管理。

（7）支持虚拟键鼠功能，支持欢迎词编辑。

（8）可通过软件实现屏幕的合屏和分屏功能，同一拼接屏组可不受物理屏幕限制自由切分。

（9）支持多预案，可支持主题设置，一键切换主题。展区所有设备播放内容依据设定主题同时更换播放内容。

（10）便携终端控制前端，根据展厅整体布局、各个展区功能布局、设备布局，定制个性化、实用化的终端操作界面，UI界面交互设计（便携终端前端显示）。

（11）40路智能可控电路，单路可独立控制。支持RS-485接口或网络接口协议，可控；具备手动强制开关，可脱离主机手动控制，紧急情况下可以手动控制继电器的开关，很好的保护其他的设备。

（12）便携终端控制前端需具备WIFI功能，预装鸿蒙或安卓系统。

（13）百兆，具有固定IP宽带的光纤接入。

（14）整馆、分展区展示设备均可实现一键开机关机控制，均设计为时序开、关机控制。

（15）单个展项、单个设备一键开机关机控制。

（16）各种显示、照明、效果灯光、音响及其他一些机械动作的集中控制和智能模糊控制。

（17）统一管理展厅内的主机，可以控制每台主机上的服务模块，进行安装，配置，启动，停止等操作控制。无需配置开关控制器硬件，只需要发送指令，便可使主机自身进行启动、关闭的操作。

（18）集中控制管理展厅内物理接连的设备，可以查看展厅中设备的运行状态，配置信息等。

（19）提供平板控制端接口功能。

（20）模拟鼠标、键盘功能，在平板或小程序端调用鼠标键盘，无需通过硬件就可以实现键盘鼠标的功能。

（21）多套预案编辑管理，可以设置展厅多个展示预案，根据不同的展示主题，设置不同的展示内容，不同的预案之间实现一键切换。同时存在多套预案时，可以对预案进行统一编辑管理。

（22）展项内具有多个播放任务时，可以根据不同的展示主题，任意选择相对应的播放内容，自由切换播放任务。多媒体播放时，可以在讲解终端上，进行播放音量的控制。

（23）支持一键开馆，一键闭馆功能。可对展区内所有设备、灯光进行统一控制，实现一键关闭或开启展区内所有设备的功能，同时展区内所有设备、灯光又相互独立、互不影响。

（24）能支持协议库管理功能，对第三方设备提供接口接入，对第三方协议进行存储，管理，实现灯光、摄像头、可控电动门、可控电动窗帘、电视机、电脑、投影机、机械臂、大屏、配电箱等设备的协议控制，如开关、启动、停止等控制。支持多类型协议，如TCP协议、HTTP协议、UDP协议等网络协议，支持RS232/RS485串口协议。

- 4.2.4.5安防门禁服务

（1）为展厅出入口地点提供安防门禁服务。

（2）需集成多种认证方式，支持手机蓝牙、刷卡等开门方式。

（3）支持多种卡片类型，包括M1、CPU、身份证、NFC、银联Q-Pass等类型。

（4）支持通过调试APP设置读卡器站点号及读卡类型。

（5）安全性高，具备防撬设计，防撬时有相应警报信号输出。

（6）门禁系统中的所有设备及配件在性能安全可靠运转的同时，还应符合国家有关的安全标准，强大的实时监控功能和联动报警功能，充分保证使用者环境的安全性。

- 4.2.4.6闸机及扫码服务

（1）具备自动复位、防尾随、防缓冲、防逆行功能。

（2）支持刷卡、人脸识别、二维码扫描等功能。

（3）内置云验票程序，可与其他票务系统无缝连接。

（4）通信采用标准网络协议，系统连接简单，支持有线或WIFI组网，无需独立布线。

（5）支持二次开发和定制开发，提供简单易用的开放接口，满足各种第三方系统的对接。

（6）支持验票结果语音提示。

（7）支持远程参数设置、远程升级和远程监控。

- 4.2.5其他服务要求

（1）供应商需出具实施方案。包括整体设计图，重要展项（显示服务、多媒体服务、扩声服务）的展示效果图、显示服务的光路设计图及点位布置图。

（2）供应商需提供播控系统、投影融合系统、多媒体系统与智慧管理系统联动方案。包括并不仅限于对接模式、对接内容、数据格式、设备在线状态、播控内容一键切换等，并阐述对接方案中对实施可能遇到的问题及其应对措施。

五、合同文本的主要条款

1.合同主要标的

| 标的内容1 | “杭州亚运会展厅” 设施设备与中控系统集成服务 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 1 | 单位 | 项 |
| 功能和质量 要求 | 供应商应根据2022年第19届亚运会组委会的需求，接受委托进行【“杭州亚运会展厅”设施设备与中控系统集成服务】工作，在工作完成后向采购人提交工作成果。 供应商的工作内容包括如下：（1）显示服务；（2）扩声服务；（3）多媒体服务；（4）中控服务。 详见“工作范围及内容要求”。 |  |  |

2.履行时间（期限）： 自合同签订之日起至维保期结束。（具体以合同签订为准）

3.履约地点和方式：奥体博览城主体育场地下一层西南角1-19轴至1-34轴区域内5400平方米的三间展厅 ，1-14轴至1-17轴区域内约700平方配套用房，现场服务、交付工作成果

4.价款或者报酬： 成交后确定。

5.考核要求和付款进度安排

| 序号 | 付款比例（%） | 考核要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 40 | 合同生效且在采购人完成财政资金审批手续后5个工作日，采购人向供应商支付合同总价款的40%作为预付款。 |
| 2 | 30 | 供应商按照采购文件和合同要求完成人员、材料、设备的进场，按照甲方提供的深化设计方案完成显示服务、扩声服务、多媒体服务、中控服务，展厅达到试运营条件，提交全部成果至监理单位及采购人验收通过，且采购人完成财政资金审批手续后15个工作日内，支付合同总价款的30%。 |
| 3 | 30 | 正式运营3个月后，并提交正式运营三个月内的服务总结报告，并提交至监理单位及采购人验收通过，在采购人完成财政资金审批手续后15个工作日内，支付合同总价款的30%。 |

6.资金支付方式：          银行转账

注：采购人按照服务商所报各分项服务内容进行结算，不再另行支付任何其他服务费用。具体结算方式为：结算金额等于各分项响应单价*各分项实际数量的累加之和，实际数量由采购人确认，监理出具意见作为参考。若结算金额未超过响应报价总价，以实际结算金额进行结算；若结算金额超过响应报价总价，则以响应报价总价金额作为“封顶总价”进行结算，超出“封顶总价”的部分由服务商自行承担。

7.验收、交付标准和方法

（1）供应商提出验收申请后，采购人按照采购合同规定的技术、服务、标准以及中标时的投标文件、本项目采购文件等要求，委托第三方对供应商履约情况进行验收，供应商提请验收时需要提交的验收材料（包括但不限于）：验收申请表、材料（设备）合格证（质保资料）、系统检查报告等。

（2）验收流程：①供应商完成合同要求的内容后，须向采购人发出验收申请。第一次验收：完成全部服务，完成展厅调试，具备试运营条件，供应商向采购人和监理单位提交全部验收资料，发出验收申请。第二次验收：采购人通知供应商展厅正式运营，正式运营三个月后，供应商向采购人和监理单位提交全部验收资料，发出验收申请。②采购人收到供应商验收申请后，委托第三方组织验收。验收的结果为本项目付款依据。

（3）验收标准：第一次验收：①满足需求“标准规范”中提到的相应国家相关标准、行业标准、地方标准；②显示服务：序厅、追梦、场馆、圆梦、同梦、亚洲之魅、TED剧场板块视频播放流畅，显示设备运营状况良好；③扩声服务：音质良好，无失真、偏音、混音、回响等不良音响效果，讲解设备接收信号正常；④多媒体服务：灯光正常，互动查询软件运行正常，可进行人机交互；⑤中控服务：完成展厅智慧中控系统开发，实现展馆内所有展示设备、展示内容进行控制；⑥需监理单位及采购人审核通过。

第二次验收：展厅正式运营三个月，期间无重大设备损坏，中控系统运行流畅，并提交正式运营三个月内的服务总结报告，包括上门检修次数、培训次数、驻点服务次数等内容，需监理单位及采购人审核通过。

8.质量保修范围和保修期：   自第二次验收通过之日起两年

9.知识产权归属、处理方式：（1）双方确认，对所有保密信息、亚运会（亚残运会）标志和授权称谓、以及由保密信息、亚运会（亚残运会）和授权称谓衍生的、以其为基础或含有其部分内容的所有信息和材料的所有权利、利益均属于甲方。本合同的签署和履行不应被理解为甲方通过明示、暗示或其它方式许可乙方对甲方在现阶段或将来拥有或持有的知识产权享有任何利益。

（2）基于本合同所产生的全部知识产权，包括但不限于著作权、专利权、专利申请权、技术秘密、商标权等，全部归甲方所有，未经甲方事先书面许可，乙方及乙方人员不得实施、使用上述知识产权，也不得将上述知识产权以任何方式提供给任何第三方（包括甲方单位中与本项目无关的人员）。违反本条规定的，乙方应当对因此给甲方造成的一切损失承担赔偿责任，赔偿范围包括但不限于甲方因此遭受的直接经济损失，可预见的间接经济损失，以及甲方因此支出的诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、鉴定费等费用。

（3）乙方保证乙方交付的成果不会侵犯甲方及任何第三方的知识产权，并保证甲方及甲方利益相关方免于遭受任何第三方基于本合同交付成果而提起任何诉讼。如果任何第三方基于本合同交付成果而针对甲方或甲方利益相关方提起任何诉讼，乙方应负责应诉，并承担所有费用，包括但不限于：诉讼费、律师费、鉴定费、罚金、赔偿金等，如甲方为自身及甲方利益相关方的利益应诉，并不免除乙方的前述义务，乙方应赔偿甲方因此遭受的前述全部损失，并及时公开澄清相关事实，使甲方声誉免受损害（但由于甲方原因而造成的第三方针对甲方或甲方利益相关方提起任何诉讼，乙方不承担任何责任）。

（4）如乙方发现任何交付成果的知识产权可能有瑕疵，应立即书面通知甲方，并立即采取一切必要措施使交付成果合法化。

（5）本条规定自本合同生效之日起即应履行，长期有效，并且不受本合同期限届满、提前终止或本合同中其他条款的无效或履行完毕等情形的影响。

10.成本补偿、风险分担约定

（1）签约双方任一方由于不可抗力事故的影响而不能履行合同时，履行合同的期限可予以延长。不可抗力事故系指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、海啸、瘟疫、火灾、洪水、重大疫情、政府行为、战争、恐怖袭击、蓄意破坏等客观情况。鉴于新型冠状病毒疫情在本合同签署时已经存在，并非不能预见事项。除非在本合同履行过程中该疫情影响范围或严重程度进一步扩大，致使本合同无法履行，否则乙方不得援引该疫情作为不可抗力因素。

11.违约责任与解决争议的方法：

（1）本合同签订后，任何一方不履行或不完全履行本合同约定条款的，即构成违约。任何一方违约时，守约方有权要求违约方继续履行本合同，同时有权要求违约方支付违约金。

（2）如果采购人未按照合同约定支付价款，供应商有权要求其每天承担应付未付金额千分之一（1‰）的违约金，但违约金总额不超过合同总金额的百分之十（10%）；如果供应商未能按照本合同约定履行义务，采购人有权要求其承担合同总金额百分之十（10%）的违约金。如果供应商未按照合同约定如期完成合同内容，采购人有权要求其每天承担应付合同金额千分之一（1‰）的违约金。

（3）如因供应商未经采购人事先书面同意，供应商将本合同的权利或义务全部或部分转让或分包给第三人或违反相关法律规定或侵犯第三方合法权利而使采购人遭受损失的，供应商应承担全部责任，采购人有权解除本合同并要求供应商返还全部已收款项并赔偿采购人由此所遭受全部经济损失。

（4）供应商服务经采购人验收不合格的，采购人有权要求供应商限期整改，供应商未在采购人要求期限内整改完成或整改后仍不合格或已不能整改的，采购人有权拒绝支付未支付的款项并解除合同，同时可要求其承担合同总金额百分之十（10%）的违约金。

（5）因供应商违约行为给采购人造成损失的，如果违约金不足以弥补采购人经济损失，供应商还应当赔偿采购人其余经济损失，包括直接经济损失及可预见的间接经济损失。间接经济损失包括但不限于：因违约方违约事项致使守约方损失的可期待利益及守约方为此支出的诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、公证费、鉴定费、评估费、保全费、执行费等费用以及其它可预见的间接经济损失。

12.其他条款

（1）疫情防控：中标方须根据采购方疫情防控原则进行疫情防控，担负并履行疫情防控职责，须根据有关防疫政策制定项目实施全过程疫情防控工作方案并配合奥体中心落实好疫情防控相关措施。

# （2）本服务中形成的资产均归采购人所有。自采购人正式通知供应商展厅正式运营之日，服务中形成的资产正式移交采购人，系统及设备所有权在向采购人正式移交前发生损坏、灭失等情况的，责任由供应商承担。

- 六、其他要求

6.1要求制定严格的现场安全文明施工、服务质量、安全保证措施、落实项目策划和设计方案中的规范和要求，注重成品保护，从实施安全、人员安全、设备选型及材料采用，消防安全等多角度从严考虑，保证使用安全。

6.2全面配合联调联试，主要包括但不限于：配合其他服务供应商，全面参与展厅的联调联试，对发现的问题及时整改。

## 6.3维保期内，当软件系统具备升级条件时，供应商应升级新版软件系统，以提高系统性能和功能。

6.4本服务允许分包，可以分包履行的具体内容为显示服务、扩声服务、多媒体服务中涉及配套设施设备的采购、安装及调试，如中标单位为大型企业，需预留总金额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于70%。

- 七、标准规范

①《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）

②《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）

③《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

④《综合布线系统工程设计规范》（GB50311-2016）

⑤《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）

⑥《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）

⑦《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》（GB/T 50312-2000）

⑧《电气装置安装工程施工及验收规范》（CBJ232-82）

⑨《建筑电气照明装置施工与验收规范》(GB 50617-2010)

⑩《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB 50168-2018）

⑪《智能建筑工程质量验收规范》(B50339-2019)

⑫《综合布线系统工程验收规范》（GB50312-2016）

以及相应的国家相关标准、行业标准、地方标准。

# 八、重要指标项

8.1视频显示服务：

（1）显示像素点间距：≤2.0mm，像素密度：≥250000点/㎡（需提供第三方检测机构检测报告复印件）。

（2）显示最佳视角：显示水平视角≥170°，垂直视角≥170°（需提供第三方检测机构检测报告复印件）。

（3）为保障参观人员视力，显示白平衡亮度不低于600（cd/㎡），鉴别等级要求为C级；亮度均匀性＞98%，LMJ≤5%；色度均匀性±0.002CxCy之内，需通过视网膜蓝光危害检验（需提供第三方检测机构检测报告复印件）。

（4）显示刷新率要求支持通过配套软件调节刷新率的设置选项，支持刷新率≥3840Hz（需提供第三方检测机构检测报告复印件）。

（5）按照节能减排要求，显示服务需支持动态节能技术：如带有智能节电功能、带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有智能节电功能，节能60%以上；能源效率≥2.4cd/w（需提供第三方检测机构检测报告复印件）。

（6）电压降低时不影响显示效果（需提供第三方检测机构检测报告复印件）。

（7）显示效果支持BT.2020、DCI-P3、BT.709、sRGB等多种色域之间的转换，支持HDR高图像动态技术（需提供第三方检测机构检测报告复印件）。

（8）显示主产品需具有CCC证书、CE证书、环境标志（Ⅱ）证书、CQC节能证书、色彩品质A级证书（提供证书复印件）。（此处有5分，每一项各一分）

# 8.2沉浸式显示服务

## （1）亚洲之魅显示亮度≥6200流明；显示服务≥3LCDx0.64液晶面板。（需提供第三方检测机构检测报告复印件）

## （2）TED剧场显示亮度≥7100流明；显示服务≥3LCDx0.64液晶面板。（需提供第三方检测机构检测报告复印件）

## （3）服务原始分辨率≥WUXGA(1920x1200)。（需提供第三方检测机构检测报告复印件）

## （4）最佳对比度≥3500000:1。（需提供第三方检测机构检测报告复印件）

## （5）服务需采用纯激光光源技术：光源寿命标准模式≥20000小時，节能模式≥25000小時。（需提供第三方检测机构检测报告复印件）

## （6）光学位移功能垂直≥+50%(手动)，水平≥+/-10%(手动)。（需提供第三方检测机构检测报告复印件）

## （7）数位梯形修正垂直≥+/-40°(自动+手动)，水平≥+/-15°(手动)。（需提供第三方检测机构检测报告复印件）

# （8）支持镜头位移功能。（需提供第三方检测机构检测报告复印件）

# 第四部分  拟签订的合同文本

甲方：2022年第19届亚运会组委会

地址：杭州市上城区富春路150号昆仑中心B座

授权代表：

联系人/项目负责人：

联系电话：

电子邮件：

乙方：

地址：

法定代表人：

统一社会信用代码：

授权代表：

联系人/项目负责人：

联系电话：

电子邮件：

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规，通过【竞争性磋商】方式，甲乙双方经谈判和协商，就【“杭州亚运会展厅”设施设备与中控系统集成服务项目】服务项目，达成以下协议：

一、定义

在本合同中，除非上下文另有说明，下列词语分别具有本条所指含义：

- “杭州亚组委”，指2022年第19届亚运会组委会。

- “亚奥理事会”，指亚洲奥林匹克理事会。

- “杭州亚运会”，指2022年第19届亚洲运动会。

- “工作日”，指中国法定节假日、休息日之外的日期。

- “年”、“月”，指公历年、月；按照年、月、日计算期间的，开始的当日不计入，自下一日开始计算；按照年、月计算期间的，到期月的对应日为期间的最后一日；没有对应日的，月末日为期间的最后一日。

- “元”，指中国法定货币人民币元。

二、合作内容和期限

1. 甲方委托乙方提供【“杭州亚运会展厅”设施设备与中控系统集成服务项目】服务，乙方接受甲方委托。乙方提供服务的具体内容为：

（1）显示服务；（2）扩声服务；（3）多媒体服务；（4）中控服务。服务清单如下：

| 序号 | 类别 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显示服务 |  |  |
| 1.1 | 视频显示服务 | 1 | 项 |
| 1.2 | 视频显示配套服务 | 1 | 项 |
| 1.3 | 沉浸式投影服务 | 1 | 项 |
| 2 | 扩声服务 |  |  |
| 2.1 | 扩声系统服务 | 1 | 项 |
| 2.2 | 讲解系统服务 | 1 | 项 |
| 3 | 多媒体服务 |  |  |
| 3.1 | 多媒体查询及互动服务 | 1 | 项 |
| 3.2 | 灯光系统服务 | 1 | 项 |
| 4 | 中控服务 |  |  |
| 4.1 | 播控服务 | 1 | 项 |
| 4.2 | 投影融合处理服务 | 1 | 项 |
| 4.3 | 多屏扩展服务 | 1 | 项 |
| 4.4 | 智慧管理系统开发服务 | 1 | 项 |
| 4.5 | 安防门禁服务 | 1 | 项 |
| 4.6 | 闸机及扫码服务 | 1 | 项 |

- 2、服务要求

- 2.1显示服务

- 2.1.1视频显示服务

（1）为序厅、追梦、场馆、圆梦、同梦板块提供显示服务，确保视频内容的完整播放，整体显示面积约为318.4㎡。

（2）显示像素点间距：≤2.0mm，像素密度：≥250000点/㎡。（需提供第三方检测机构检测报告复印件）

（3）显示最佳视角：显示水平视角≥170°，垂直视角≥170°。（需提供第三方检测机构检测报告复印件）

（4）为保障参观人员视力，显示白平衡亮度不低于600（cd/㎡），鉴别等级要求为C级；亮度均匀性＞98%，LMJ≤5%；色度均匀性±0.002CxCy之内，需通过视网膜蓝光危害检验（需提供第三方检测机构检测报告复印件）。

（5）显示刷新率要求支持通过配套软件调节刷新率的设置选项，支持刷新率≥3840Hz（需提供第三方检测机构检测报告复印件）。

（6）按照节能减排要求，显示服务需支持动态节能技术：如带有智能节电功能、带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有智能节电功能，节能60%以上；能源效率≥2.4cd/w（需提供第三方检测机构检测报告复印件）。

（7）电压降低时不影响显示效果（需提供第三方检测机构检测报告复印件）。

（8）显示效果支持BT.2020、DCI-P3、BT.709、sRGB等多种色域之间的转换，支持HDR高图像动态技术。（需提供第三方检测机构检测报告复印件）

（9）显示主产品需具有CCC证书、CE证书、环境标志（Ⅱ）证书、CQC节能证书、色彩品质A级证书（提供各证书复印件）。

（10）为满足不同的观看需求，显示主产品可以将显示画面以90°的倍数（0°/90°/180°/270°）进行旋转。

（11）显示主产品支持网口通讯质量检测，记录错误包数。

（12）显示支持任意输入信号重复开窗、已开窗窗口任意互相叠加、窗口在多个输出通道共同显示区域内的位置任意移动、窗口大小改变时支持比例任意调整。

（13）显示支持多场景的本地保存与调用，同时支持场景自动定时轮巡；支持场景分组功能支持任意场景读取功能，支持场景分组功能。

（14）显示支持虚拟底图（全屏刷新时间小于 2S）及多屏机接入（实时刷新），支持点对点全屏。

- 2.1.2视频显示配套服务

（1）序厅移动门位置，显示服务需满足水平及正交两个方向移动要求，并且在移动过程中要避免屏体合并时发生碰撞导致产品破损。

（2）同梦位置，显示服务需要满足水平方向移动要求，并且在移动过程中要避免屏体合并时发生碰撞导致产品破损。

（3）确保显示服务正常的其余配套服务。

- 2.1.3沉浸式显示服务

（1）为亚洲之魅板块提供沉浸式显示服务，包含墙面显示及地面显示，显示面积不少于910㎡；为TED剧场背景提供投影服务，包含墙面显示，显示面积不少于70㎡。

（2）亚洲之魅显示亮度≥6200流明；显示服务≥3LCDx0.64液晶面板。（需提供第三方检测机构检测报告复印件）

（3）TED剧场显示亮度≥7100流明；显示服务≥3LCDx0.64液晶面板。（需提供第三方检测机构检测报告复印件）

（4）服务原始分辨率≥WUXGA(1920x1200)。（需提供第三方检测机构检测报告复印件）

（5）最佳对比度≥3500000:1。（需提供第三方检测机构检测报告复印件）

（6）服务需采用纯激光光源技术：光源寿命标准模式≥20000小時，节能模式≥25000小時。（需提供第三方检测机构检测报告复印件）

（7）光学位移功能垂直≥+50%(手动)，水平≥+/-10%(手动)。（需提供第三方检测机构检测报告复印件）

（8）数位梯形修正垂直≥+/-40°(自动+手动)，水平≥+/-15°(手动)。（需提供第三方检测机构检测报告复印件）

（9）支持镜头位移功能。（需提供第三方检测机构检测报告复印件）

（10）服务支持快速开关机功能，断电保护功能；内置侧视图、具有黑板、绿板等多种配色版图像模式；支持画面冻结，一键黑屏功能。

（11）采用封闭式设计，无需滤网。

（12）确保显示服务正常的其余配套服务。

- 2.2扩声服务

- 2.2.1扩声系统服务

（1）为序厅、追梦、场馆、圆梦、同梦、亚洲之魅、TED剧场板块提供专门扩声服务，确保在以上区域观看视频内容时声音不重叠，无回声，声音清晰。

（2）根据展厅面积，合理布局吸顶音响，用于播放背景音乐、闭馆提醒及紧急状况下信息播报，避免出现失真、偏音、混音、回响等不良音响效果，厅内无明显音质缺陷，如声聚焦、回声，颤动回声等。

（3）可以通过程序编辑多种音频模式，自带网络控制接口，可以很好的与展厅中控系统连接，通过中控系统即可实现对会场内音频模式的调用、音量大小的控制。

- 2.2.2讲解系统服务

（1）服务要求至少包含六个讲解分区，提供高精度定位，高精度的分区讲解服务，从原理上支持多个讲解发射器在邻近区域使用，互不干扰。

（2）跨越区域语音讲解自动无缝切换、自然平滑。

（3）针对不同数量团队讲解服务时，需考虑配置讲解设备，参观者接收器可自动锁定已匹配的发射机频道，无需每次手动调节，开机即用。

（4）接收机频道自动跟随发射机跳变，无需收听者操作。

（5）接收机自动跟随发射机同步跳帧，排除干扰。

（6）讲解服务工作频段：2.4000GHz-2.4835GHz；服务频道数应≧304个；讲解服务接收器接收距离≧120米。

（7）含讲解终端。

- 2.3多媒体服务

- 2.3.1多媒体查询及互动服务

（1）定制开发互动查询软件，使用触摸屏进行浏览的方式，实现展馆咨询的互动反馈。

（2）采用网络化的发布方式，支持远程浏览及远程控制、自动更新。

（3）建立统一规范的后台数据库，对系统所使用到的各种资源按类别、功能等通过数据库进行使用及管理。

（4）根据现实位置定制尺寸，背光灯寿命50000小时；物理分辨率 4K（3840 x 2160）；整机峰值亮度 350cd/㎡-20；刷新率60HZ；显示屏防护 4mm全钢化高防爆玻璃；触摸嵌入为内置一体式，非外挂式；触摸感应技术红外感应识别触摸技术（20点）。

- 2.3.2灯光系统服务

（1）轨道射灯功率12W、采用高效节能光源、色温采用柔和的3000K、控光配件需具备柔光片、拉伸片及防炫筒。

（2）高效节能光源灯带功率14W/米；PC扩散罩；线性24V灯带（120珠/米）。

（3）TED剧场艺术灯型状及尺寸特定，采用LDE光源。

- 2.4中控服务

- 2.4.1播放控制服务

（1）支持序厅、追梦、场馆、圆梦、同梦板块播控。

（2）支持多媒体播放控制功能，支持avi、wmv、wov、mp4等大部分格式视频的播放及控制，支持图片、PPT的播放及控制，支持网页、平台、程序的播放及控制，包括内容的切换、暂停、重播、停止等。

（3）支持对各个设备的服务软件进行部署，并且可以通过局域网，远程控制相应设备服务的启停。

（4）支持远程监视、控制功能，对展厅内设备进行控制设备管理。通过网络（外网）可以监控设备的运行状态，确认设备是在线还是离线状态。同时支持远程登入查看，远程登入控制功能，发现程序离线之后，可以远程登入设备，及时处理问题。

（5）基本性能：CPU: ≥Intel I7-10700F；运行内存：≥16GB；硬盘：≥512G；独立显卡：≥NVIDIA T400 。

- 2.4.2投影融合处理服务

（1）支持亚洲之魅板块、TED剧场背景区域提供投影融合处理。

（2）拼接融合服务需具备透视版模块可以生成极坐标网格，精准适配球幕、碗幕、U-max等异形幕；支持任意的投影分辨率，包括非标准的分辨率；支持任意的投影机组合和排列模式；可以根据场地限制和项目需求安装，如旋转一定角度，或垂直与水平混和安装等等；自定义任意数量网格密度；自定义融合带宽度；支持笔记本远程调试和手持设备调试。

（3）支持多主机同步播放，内容免分割，不需要考虑内容分割、旋转、头尾重复等琐碎问题；内置同步播放器支持多主机同步播放，同步精度 1/1000 秒。

- 2.4.3多屏扩展服务

（1）支持序厅、追梦、场馆、圆梦、同梦板块多屏扩展。

（2）支持3840*1200分辨率输入，支持14路1920x1200输出。

（3）支持输入输出都是RGB 24bit，没有任何原始像素信息损失独立电源供电，不受主板供电不稳影响。

（4）支持传导散热，ESD保护，支持7X24小时不间断工作。

- 2.4.4智慧管理系统开发服务

（1）具备服务管理功能、集中控制服务功能，实现各功能服务模块管理，启停，设备集中联接，协议转换等。

（2）根据控制指令，播放不同的媒体内容，如：视频、图片、程序、网址，PPT等，并对音量，视频进度进行控制，支持播控内容一键切换。

（3）系统后台预案编辑功能包括：对展厅多媒体素材和播放形式进行设置，配置屏幕显示形式等。

（4）系统设备管理功能，对设备进行控制并可对运行状态进行监控。

（5）多媒体素材管理。

（6）第三方设备协议存储、转换功能：对第三方设备提供接口接入，对第三方协议进行存储，管理。

（7）支持虚拟键鼠功能，支持欢迎词编辑。

（8）可通过软件实现屏幕的合屏和分屏功能，同一拼接屏组可不受物理屏幕限制自由切分。

（9）支持多预案，可支持主题设置，一键切换主题。展区所有设备播放内容依据设定主题同时更换播放内容。

（10）便携终端控制前端，根据展厅整体布局、各个展区功能布局、设备布局，定制个性化、实用化的终端操作界面，UI界面交互设计（便携终端前端显示）。

（11）40路智能可控电路，单路可独立控制。支持RS-485接口或网络接口协议，可控；具备手动强制开关，可脱离主机手动控制，紧急情况下可以手动控制继电器的开关，很好的保护其他的设备。

（12）便携终端控制前端需具备WIFI功能，预装鸿蒙或安卓系统。

（13）百兆，具有固定IP宽带的光纤接入。

（14）整馆、分展区展示设备均可实现一键开机关机控制，均设计为时序开、关机控制。

（15）单个展项、单个设备一键开机关机控制。

（16）各种显示、照明、效果灯光、音响及其他一些机械动作的集中控制和智能模糊控制。

（17）统一管理展厅内的主机，可以控制每台主机上的服务模块，进行安装，配置，启动，停止等操作控制。无需配置开关控制器硬件，只需要发送指令，便可使主机自身进行启动、关闭的操作。

（18）集中控制管理展厅内物理接连的设备，可以查看展厅中设备的运行状态，配置信息等。

（19）提供平板控制端接口功能。

（20）模拟鼠标、键盘功能，在平板或小程序端调用鼠标键盘，无需通过硬件就可以实现键盘鼠标的功能。

（21）多套预案编辑管理，可以设置展厅多个展示预案，根据不同的展示主题，设置不同的展示内容，不同的预案之间实现一键切换。同时存在多套预案时，可以对预案进行统一编辑管理。

（22）展项内具有多个播放任务时，可以根据不同的展示主题，任意选择相对应的播放内容，自由切换播放任务。多媒体播放时，可以在讲解终端上，进行播放音量的控制。

（23）支持一键开馆，一键闭馆功能。可对展区内所有设备、灯光进行统一控制，实现一键关闭或开启展区内所有设备的功能，同时展区内所有设备、灯光又相互独立、互不影响。

（24）能支持协议库管理功能，对第三方设备提供接口接入，对第三方协议进行存储，管理，实现灯光、摄像头、可控电动门、可控电动窗帘、电视机、电脑、投影机、机械臂、大屏、配电箱等设备的协议控制，如开关、启动、停止等控制。支持多类型协议，如TCP协议、HTTP协议、UDP协议等网络协议，支持RS232/RS485串口协议。

- 2.4.5安防门禁服务

（1）为展厅出入口地点提供安防门禁服务。

（2）需集成多种认证方式，支持手机蓝牙、刷卡等开门方式。

（3）支持多种卡片类型，包括M1、CPU、身份证、NFC、银联Q-Pass等类型。

（4）支持通过调试APP设置读卡器站点号及读卡类型。

（5）安全性高，具备防撬设计，防撬时有相应警报信号输出。

（6）门禁系统中的所有设备及配件在性能安全可靠运转的同时，还应符合国家有关的安全标准，强大的实时监控功能和联动报警功能，充分保证使用者环境的安全性。

- 2.4.6闸机及扫码服务

（1）具备自动复位、防尾随、防缓冲、防逆行功能。

（2）支持刷卡、人脸识别、二维码扫描等功能。

（3）内置云验票程序，可与其他票务系统无缝连接。

（4）通信采用标准网络协议，系统连接简单，支持有线或WIFI组网，无需独立布线。

（5）支持二次开发和定制开发，提供简单易用的开放接口，满足各种第三方系统的对接。

（6）支持验票结果语音提示。

（7）支持远程参数设置、远程升级和远程监控。

- 2.5其他服务要求

2.5.1要求制定严格的现场安全文明施工、服务质量、安全保证措施、落实项目策划和设计方案中的规范和要求，注重成品保护，从实施安全、人员安全、设备选型及材料采用，消防安全等多角度从严考虑，保证使用安全。

2.5.2 总工期要求

（1）合同签订后3日内，完成人员、材料、设备的进场等开工前准备工作。

（2）合同签订后90日内，完成全部显示服务、扩声服务、多媒体服务、中控服务、配套机房网络服务要求，达到试运营条件，组织第一次验收。

试运营条件指：1、展品基本布设完成；2、多媒体播放内容基本调试完成；3、灯光效果调试基本完成；4、运营团队人员基本到岗，可以开展服务工作。

（3）展厅正式运营三个月后组织第二次验收（展厅正式运营时间以甲方正式通知乙方的时间为准）。

（4）维保期两年（自展厅正式运营之日起计）。

2.5.3全面配合联调联试，主要包括但不限于：配合其他服务供应商，全面参与展厅的联调联试，对发现的问题及时整改。

2.5.4 试运营期间，安排专人驻点，正式运营后且维保期结束前，根据甲方要求，定期安排人员到提供运维指导，特殊情况下安排专人定点提供服务（特殊情况指：展厅有重要接待任务，需安排人员现场保障，具体以甲方要求为准）。由于受疫情防控政策导致的可能产生的闭环管理费用，如住宿、就餐等费用，由乙方自行承担。

## 2.5.5维保期内，乙方应履行的维保期履行义务为设施设备运行维护、软件更新、无人为破坏下的设施设备故障维修等，主要包括以下：

## （1）设备或系统非因人为原因或因不可抗拒因素而引起损坏，或因本身质量问题，乙方应免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用（包括零部件的费用）；

## （2）安排专人对接，提供7*24小时售后技术服务，1小时内做出明确响应和安排，现场响应时间要求是接到用户需求电话后4小时内到达；

## （3）当软件系统具备升级条件时，乙方应升级新版软件系统，以提高系统性能和功能。

3.本项目中形成的资产均归采购人所有。自甲方正式通知乙方展厅正式运营之日，服务中形成的资产正式移交甲方，系统及设备所有权在向甲方正式移交前发生损坏、灭失等情况的，责任由乙方承担。

4.合同履行期限：自本合同签订生效之日起至本项目维保期结束。

三、服务费用

乙方提供【“杭州亚运会展厅”设施设备与中控系统集成服务项目】服务的总费用为人民币【    】元（大写：【    】元整）。

前款所述费用包括乙方提供【“杭州亚运会展厅”设施设备与中控系统集成服务项目】服务的全部费用。除合同另有明文约定外，甲方不再向乙方支付其他任何费用。

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

# 甲方按照各分项服务内容进行结算，不再另行支付任何其他服务费用。具体结算方式为：结算金额等于各分项响应单价*各分项实际数量的累加之和，实际数量由甲方确认，监理出具意见作为参考。若结算金额未超过上述总费用，以实际结算金额进行结算；若结算金额超过上述总费用，则以上述总费用作为“封顶总价”进行结算，超出“封顶总价”的部分由乙方自行承担。

四、服务方案及变更

1.乙方应当根据甲方的需求编制【“杭州亚运会展厅”设施设备与中控系统集成服务项目】服务的服务方案并提交甲方书面确认。经甲方书面确认的服务方案是本协议的有效组成部分。乙方服务方案未经甲方书面确认的，乙方不得擅自实施，否则一切后果由乙方承担。

2.甲方有权根据实际情况对【“杭州亚运会展厅”设施设备与中控系统集成服务项目】服务的地点、具体要求、时间等予以变更，在不超过本协议约定服务内容的前提下，乙方应当无条件接受该变更，且不收取额外费用。甲方应当于变更前【7】日书面通知乙方。

五、甲方的权利与义务

1.甲方应当为乙方工作提供良好的外部条件，并按照合同约定支付款项。

2.甲方应当按双方约定的内容和时间，向乙方提供与项目有关的资料。

3.甲方应授权一名熟悉本项目情况的项目代表【   】，负责与乙方联系。更换代表，要提前通知乙方。

4.甲方对乙方提供的服务方案具有审定权、修改权，并有权在不超过本协议约定服务内容的前提下要求乙方按甲方要求修改服务方案及内容。

5.甲方有权随时对乙方服务情况进行监督、检查。

六、乙方的权利与义务

1.乙方应指派一名授权项目代表【  】，负责与甲方的联络。更换代表应至少提前两天书面通知甲方。

2.乙方向甲方委派项目组人员为：【  】，项目组人员应当固定，乙方保证项目组人员具备完成此次服务的相关资质、经验、技术等条件，乙方更换人员必须经甲方书面同意，否则甲方有权解除合同。

3.乙方在履行本合同义务的期间，应运用合理的技能，认真、勤奋地工作，按照合同约定的内容及时间完成服务。

4.乙方须负责本合同服务所需的一切政府相关部门报批工作，承担全部费用，如有必要甲方应予以积极配合。

5.乙方负责服务期间的安全工作，如因乙方原因导致人身、财产损害或消防事故等，乙方应承担全部责任。

6.乙方在工作准备及实施过程中，应接受甲方任何形式的了解、询问、检查，及时与甲方沟通工作完成情况。

7.乙方负责服务期间的疫情防控工作，应根据国家及地方防疫政策制定疫情防控工作方案，并在服务正式开始前【7】日提交甲方备案；该方案由乙方执行，活动举办地及其周边地区风险等级出现变化的，需对活动的疫情防控措施进行动态调整，如因疫情防控工作落实不到位导致人身、财产损害或造成社会不良影响等，乙方应承担全部责任。

七、验收

1.验收流程：①乙方完成合同要求的内容后，须向甲方发出验收申请。第一次验收：完成全部服务，完成展厅调试，具备试运营条件，供应商向采购人和监理单位提交全部验收资料，发出验收申请。第二次验收：甲方通知乙方展厅正式运营，正式运营三个月后，乙方向甲方和监理单位提交全部验收资料，发出验收申请。②乙方收到甲方验收申请后，委托第三方组织验收。验收的结果为本项目付款依据。

2.验收标准：①乙方完成项目的进度符合进度计划；②乙方已按《采购文件》及其响应文件要求、合同约定的服务内容提交了工作成果；③提供的项目成果资料符合《采购文件》及其响应文件、合同约定要求；④由甲方及监理单位审核通过。成果验收标准概述如下：

第一次验收：满足本需求“标准规范”中提到的相应国家相关标准、行业标准、地方标准。

显示服务：序厅、追梦、场馆、圆梦、同梦、亚洲之魅、TED剧场板块视频播放流畅，显示设备运营状况良好。

扩声服务：音质良好，无失真、偏音、混音、回响等不良音响效果，讲解设备接收信号正常。

多媒体服务：灯光正常，互动查询软件运行正常，可进行人机交互。

中控服务：完成展厅智慧中控系统开发，实现展馆内所有展示设备、展示内容进行控制。

第二次验收：展厅正式运营三个月，期间无重大设备损坏，中控系统运行流畅，并提交正式运营三个月内的服务总结报告，包括上门检修次数、培训次数、驻点服务次数等内容。

服务过程中与各供应商积极配合，对甲方提出的要求积极落实。

2.乙方服务完成后（或按照付款进度安排验收时间），须向甲方发出验收申请，申请包括书面验收申请、相关说明、报告等，甲方收到乙方申请后组织进行验收。该验收的结果为本合同付款依据。

3.甲方在乙方提供相关服务的过程中，有权不定期对服务内容和质量进行考核。乙方提供相关服务过程中有违反合同约定、不达约定标准情况的，甲方有权要求乙方限期整改，乙方未按甲方要求整改的，甲方有权拒绝验收，乙方应承担本合同第十五条相应的违约责任。

4.乙方服务成果未通过甲方验收，甲方有权要求乙方进行整改，相关费用（包括但不限于重新组织验收等费用）由乙方承担；如乙方未在甲方要求期限内整改完成或整改后仍不合格或已经无法整改的，甲方有权要求乙方承担本合同第十五条相应的违约责任。

八、付款时间及方式

1.甲方按照以下时间向乙方支付服务费用：

1.1合同生效后且甲方完成财政资金审批手续后【5】个工作日内，支付合同总价款的【40%】，即【    】元（大写：【    】元整）；

1.2乙方按照采购文件和合同要求完成人员、材料、设备的进场，按照甲方提供的深化设计方案完成显示服务、扩声服务、多媒体服务、中控服务，展厅达到试运营条件，提交全部成果至监理单位及甲方验收通过，且甲方完成财政资金审批手续后【15】个工作日内，支付合同总价款的【30%】，即【    】元（大写：【    】元整）；

1.3展厅正式运营3个月后，并且乙方提交正式运营三个月内的服务总结报告，提交至监理单位及甲方验收通过，且甲方完成财政资金审批手续后【15】个工作日内，支付合同总价款的【30%】，即【    】元（大写：【    】元整）；

1.4合同生效后【3】日内乙方应向甲方提交合同总金额百分之【1】（【1】%）的履约保证金，乙方自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交或缴纳保证金，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总金额千分之一（1‰）的违约金。履约保证金在合同履行完毕且确认乙方无违约行为后由甲方在【15】个工作日内无息退回乙方。（注：履约保证金可根据杭州市财政局《优化政府采购营商环境举措》第七十六条的规定，根据杭州市政府采购网公布的乙方履约评价情况减免履约保证金。）

2.甲方付款前，乙方须提供正规合法的等额发票，否则甲方有权拒绝付款，且不因此承担任何违约责任。

3.付款方式为【银行转账】，乙方银行账户信息：

开户银行：

开 户 名：

账    号：

九、可持续发展

1.乙方认可可持续发展是规划和筹办亚运会的关键因素，也认可甲方对该等事项的高度重视。乙方应将可持续发展作为其核心理念和基础性原则，乙方行使权利或获取利益应遵守甲方制定的可持续采购指南及其他类似文件。

2.乙方应确保其依据本合同提供的产品/服务符合甲方可持续发展相关政策与指南，并与甲方紧密合作，确保甲方实现亚运会关于可持续发展的目标。

3.乙方承诺将在履行本合同过程中降低资源和能源消耗，减少污染，保护自然生态，促进环境友好；保障劳动者权益、不得强制劳动，不得贪污贿赂/商业贿赂，保护公平竞争，促进社会和谐。

十、无市场开发权

1.乙方知晓并完全理解，隐性营销是指由自然人、法人和非法人组织所进行的可能明示或暗示其与甲方之间的任何活动之间具有事实上并不存在的商业关联，或虽具有一定的关联但未经甲方授权进行广告、宣传、商业识别或其他市场开发活动。

2.乙方承诺，将严格遵守亚运会标志保护和知识产权保护等方面的法律法规和市场开发的相关规则，坚持依法诚信经营，全面履行合同义务；未经权利人许可，不得从事以下行为：

2.1自行或者协助任何第三方为商业目的（含潜在商业目的）使用亚运会标志或近似标志。

2.2自行或者协助任何第三方通过明示或暗示的方式，从事任何可能使人误认为与亚运会相关联的市场营销活动，包括但不限于：将其商品、服务与亚运会或者亚运会运动相关联；声称其为杭州亚运会选择、批准、保证、优选或同意的或使用类似词语；出版或发行其为杭州亚运会提供商品或服务的任何声明(无论真实与否)等。

2.3自行或协助任何第三方干扰亚奥理事会或杭州亚组委市场开发合作伙伴等有权主体的市场开发活动。

2.4自行或协助任何第三方从事与亚运会参赛运动员、教练员、官员有关的任何其他形式的市场开发活动。

2.5乙方知晓，乙方若从事或协助第三方从事上述市场开发活动，将对上述单位、组织、团体及其商业伙伴（包括但不限于官方合作伙伴、官方赞助商、官方供应商、特许生产商、特许零售商、电视转播商）的合法权益造成严重侵害，应由乙方承担由此产生的一切法律责任，并赔偿甲方由此所遭受的全部经济损失。

2.6本条约定自本合同生效之日起即应履行，长期有效，并且不受本合同期限届满、提前终止或本合同中其他条款的无效或履行完毕等情形的影响。

十一、亚运会市场开发特别条款

1. 鉴于甲方正在与各有关企业就赞助杭州亚运会事宜进行市场开发谈判，本合同中所涉的全部或者部分服务将有可能由赞助企业（包括官方合作伙伴、官方赞助商、官方供应商，下同）提供赞助。

2. 如本合同中所涉的全部或者部分服务由赞助企业提供赞助的，甲方有权就该赞助部分停止与乙方合作，并根据乙方实际提供的服务支付费用。

3. 甲方就赞助部分停止向乙方采购的，应当书面通知乙方，甲方无需承担违约责任。

十二、保密义务

- 乙方承诺，应当对本合同的内容、因履行本合同或在本合同期间接触或知悉的甲方保密信息予以保密。未经甲方书面许可，不得为本合同以外的任何其他目的自行使用、向他人披露或者允许他人使用该保密信息的全部或部分。如果乙方因任何司法或行政命令而需要披露任何保密信息，则乙方同意在进行任何披露之前，立即通知甲方该等请求或要求，以便甲方能够有合理的机会寻求适当救济，且在披露相关保密信息时，乙方必须最低限度地披露保密信息并尽量确保有关部门对该等保密信息予以保密。

- 乙方承诺仅为本合同目的向其确有知悉必要的员工披露甲方提供的保密信息，但同时须指示其员工遵守本条规定的保密及不披露义务。乙方承诺仅为本合同目的而复制和使用保密信息。乙方应确保接触或可能接触保密信息的员工及其他第三方通过单方承诺，接受本条的同等约束。上述员工或者其他第三方违反保密义务而造成的保密信息泄露或者不正当利用或者其他任何形式泄密，均视为乙方的违约行为。

- 本合同保密范围，即为甲方保密信息，包括但不限于甲方的具有保密性质的信息、文件和资料，无论其表现形式如何，也无论通过何种方式取得，包括但不限于：

3.1本合同全部条款或因履行本合同或在本合同履行期间获得的或收到的具有保密性质的信息、文件和资料。

3.2与甲方的事务、运作、活动、计划和决策等相关的信息，包括但不限于所有与亚运会相关的法律、财务、技术、经营、商业和创作信息。

3.3与亚运会人员相关的所有信息。

3.4与亚运会合作伙伴相关的所有信息。

3.5涉及甲方的所有商业秘密、专有技术、技术参数、工艺、流程和方法等。

3.6乙方受托工作中涉及的一切不对外公开或者没有对外公开的信息。

- 本合同有效期届满或终止后，或甲方另有要求的，乙方应当立即归还或销毁、删除由其制作、控制或持有的含有保密信息的资料，包括但不限于各种形式的文本、文件、电子数据以及以其它任何形式记载、复制或者存储保密信息的载体，包括但不限于乙方从甲方直接或间接获取的，乙方制作、以其名义制作、由其委托制作的或者因其他方式由其控制、持有的含保密信息的资料。

- 本条规定自乙方接触到本合同所称保密信息之日起即应履行，并且不受本合同期限届满、提前终止或本合同中其他条款的无效或履行完毕等情形的影响。如在此期限内因乙方之外的原因致使保密信息泄露或进入公共领域，则乙方对该信息的保密责任在泄露或公开之日起终止。

- 乙方对于本合同的签订、履行负有保密义务，非经甲方书面同意，乙方不得向合同双方当事人之外的任何第三方披露合同内容，并不得以甲方合作伙伴、供应商、服务商等各种名义对外宣传。

- 若乙方违反上述约定的保密义务（包括但不限于乙方员工违反保密义务而造成的保密信息泄露或者不正当利用或者其他任何形式泄密），应立即停止侵害、消除影响、赔礼道歉、赔偿损失，并按照合同总金额的百分之三十（30%）支付违约金，如实际损失超过前述违约金的，乙方需赔偿超过违约金部分的实际损失。

十三、知识产权

1.双方确认，对所有保密信息、亚运会标志和授权称谓、以及由保密信息、亚运会标志和授权称谓衍生的、以其为基础或含有其部分内容的所有信息和材料的所有权利、利益均属于甲方。本合同的签署和履行不应被理解为甲方通过明示、暗示或其它方式许可乙方对甲方在现阶段或将来拥有或持有的知识产权享有任何利益。

2.基于本合同所产生的全部知识产权，包括但不限于著作权、专利权、专利申请权、技术秘密、商标权等，全部归甲方所有，未经甲方事先书面许可，乙方及乙方人员不得实施、使用上述知识产权，也不得将上述知识产权以任何方式提供给任何第三方（包括甲方单位中与本项目无关的人员）。违反本条规定的，乙方应当对因此给甲方造成的一切损失承担赔偿责任，赔偿范围包括但不限于甲方因此遭受的直接经济损失，可预见的间接经济损失，以及甲方因此支出的诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、鉴定费等费用。

3.乙方保证乙方交付的成果不会侵犯甲方及任何第三方的知识产权，并保证甲方及甲方利益相关方免于遭受任何第三方基于本合同交付成果而提起任何诉讼。如果任何第三方基于本合同交付成果而针对甲方或甲方利益相关方提起任何诉讼，乙方应负责应诉，并承担所有费用，包括但不限于：诉讼费、律师费、鉴定费、罚金、赔偿金等，如甲方为自身及甲方利益相关方的利益应诉，并不免除乙方的前述义务，乙方应赔偿甲方因此遭受的前述全部损失，并及时公开澄清相关事实，使甲方声誉免受损害（但由于甲方原因而造成的第三方针对甲方或甲方利益相关方提起任何诉讼，乙方不承担任何责任）。

4.如乙方发现任何交付成果的知识产权可能有瑕疵，应立即书面通知甲方，并立即采取一切必要措施使交付成果合法化。

5.本条规定自本合同生效之日起即应履行，长期有效，并且不受本合同期限届满、提前终止或本合同中其他条款的无效或履行完毕等情形的影响。

十四、合同的转让、变更及解除

1.未经甲方事先书面同意，乙方不得将本合同的权利或义务全部或部分转让给第三人。否则，甲方有权解除本合同并追究乙方的违约责任。

2.双方协商一致，可以变更、解除本合同。任何一方欲变更、解除本合同，必须提前十五日以书面形式提出，双方协商一致后签署补充协议。

3.除本合同另有约定外，一方有下列情形之一的，另一方可以解除本合同：

3.1因不可抗力致使不能实现本合同的目的。

3.2在履行期限届满之前，一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务。

3.3一方迟延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行。

3.4一方存在违反合同约定、不达约定标准情况的，且经过限期整改/纠正但仍未达到约定标准。

3.5一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。

3.6法律规定或本合同约定的其他情形。

十五、违约责任

1.本合同签订后，任何一方不履行或不完全履行本合同约定条款的，即构成违约。任何一方违约时，守约方有权要求违约方继续履行本合同，同时有权要求违约方支付违约金。

2.如果甲方未按照合同约定支付价款，乙方有权要求其每天承担应付未付金额千分之一（1‰）的违约金，但违约金总额不超过合同总金额的百分之十（10%）；除本合同另有约定外，如果乙方未能按照本合同约定履行义务或无正当理由擅自解除本合同，甲方有权要求其承担合同总金额百分之十（10%）的违约金。

3.如因乙方未经甲方事先书面同意，乙方将本合同的权利或义务全部或部分转让或分包给第三人或违反相关法律规定或侵犯第三方合法权利而使甲方遭受损失的，乙方应承担全部责任，甲方有权解除本合同并要求乙方返还全部已收款项并赔偿甲方由此所遭受全部经济损失。

4.乙方服务经甲方验收不合格的，甲方有权要求乙方限期整改，乙方未在甲方要求期限内整改完成或整改后仍不合格或已不能整改的，甲方有权拒绝支付未支付的款项并解除合同，同时可要求乙方退还已收取款项并承担合同总金额百分之十（10%）的违约金。

5.因乙方违约行为给甲方造成损失的，如果违约金不足以弥补甲方经济损失，乙方还应当赔偿甲方其余经济损失，包括直接经济损失及可预见的间接经济损失。间接经济损失包括但不限于：因违约方违约事项致使守约方损失的可期待利益及守约方为此支出的诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、公证费、鉴定费、评估费、保全费、执行费等费用以及其它可预见的间接经济损失。

十六、不可抗力

1. 不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、海啸、瘟疫、火灾、洪水、重大疫情、政府行为、战争、恐怖袭击、蓄意破坏等客观情况。鉴于新型冠状病毒疫情在本合同签署时已经存在，并非不能预见事项。除非在本合同履行过程中该疫情影响范围或严重程度进一步扩大，致使本合同无法履行，否则乙方不得援引该疫情作为不可抗力因素。

2. 本合同项下任何一方对于因不可抗力致使本合同不能履行或不能全部履行而给对方造成的任何损失不承担违约责任。

3. 如果发生不可抗力事件，则受影响的一方应采取积极有效的措施以减少因本合同不能履行或不能全部履行而给对方造成的损失，并应在不可抗力事件发生后三个工作日内通知对方，并在十五日内出具官方证明文件。

4. 不可抗力影响因素消失以后，双方应协商是否继续履行合同。如不可抗力因素对合同一方的义务产生实质性、无法补救的影响，导致合同已无法履行，双方应通过书面形式终止本合同。

5. 如果因本条所述原因导致本合同被提前终止，则任何一方均无需继续履行其在本合同项下的义务，也无需为此向另一方承担任何责任；但双方应根据诚实信用原则，合理确定本合同终止前甲方基于本合同应当向乙方支付的费用，并进行相应的结算。但一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除该方的责任。

十七、通知与送达

1.甲、乙双方关于本合同履行及相关事宜的通知，应当按照合同首部载明的联络方式发出。当面递交的，自联系人签字确认之时视为送达；快递或挂号信形式寄送的，自发出之日起满五日或签收之日视为送达，以早到者为准；通过电子邮件发送的，电子邮件到达对方指定的收件系统之时视为送达。任何一方的通讯方式发生变更的，应于变更后三日内通知对方，否则自行承担一切不利后果。

2.乙方确认合同首部载明地址为其有效通讯地址，甲方以及法院、仲裁机构以快递方式向乙方该地址发出书面函件及诉讼、仲裁文书的，自发出日（邮戳）次日起满五日或签收之日视为乙方收到，以早到者为准。乙方拒绝签收的不影响送达效力。乙方对合同首部载明地址之有效性及真实性负责，如法院或仲裁机构按照该送达地址进行送达的，即使送达不成，亦具有推定送达的法律后果。送达不成情形，包括但不限于收件人身份不明、无人签收、地址不详、地址搬迁、长期未自取、电子数据被退回、拒收等。

十八、法律适用与争议解决

1. 本合同应适用中国法律并应根据中国法律解释（仅为本合同之目的，不包括香港、澳门、台湾地区）。

2. 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应当协商解决。经双方协商不能解决的，均提请杭州仲裁委员会,按照其仲裁规则进行仲裁，仲裁语言应当为中文。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

十九、审计与监督

双方应自觉接受审计与监督，并确保合同履行过程中无违法违规行为，不侵犯任何第三方的合法权益。

二十、其他

1. 本合同由甲乙双方签字盖章之日起生效。

2. 对本合同的任何修改和补充均应以补充协议的形式作出，由双方签字盖章后生效。本合同的附件、补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.  采购编号为【 】的磋商文件、响应文件、磋商纪要等文件均为本合同的组成部分；磋商文件、响应文件、磋商纪要等文件与本合同约定不一致的，以本合同为准。

4.本合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。

5. 本合同一式【壹拾贰】份，甲乙双方各执【陆】份，各份具有同等法律效力。

（以下无正文）

（本页无正文，为本协议签署页）

甲方（盖章）：2022年第19届亚运会组委会

授权负责人（签字）：

签署日期：

乙方（盖章）：

授权负责人（签字）：

签署日期：

# 第五部分 附件(响应文件格式)

说明：

1.响应文件由供应商根据磋商文件要求参照附件格式编制。

2.附件中有参考格式的，参照格式，没有参考格式的，自行编制。

- 资格文件部分

- 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（3）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

（4）政府采购活动现场确认声明书………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

2022年第19届亚运会组委会、浙江省建设工程设备招标有限公司：

我方参与2022年第19届亚运会组委会的”杭州亚运会展厅”设施设备与中控系统集成服务项目【项目编号：ZJZBC-22-829】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

供应商名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

附：营业执照

二、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据竞争性磋商公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

## 本项目专门面向小微企业，需提供中小企业声明函等

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件5）或残疾人福利性单位声明函（附件1）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议和中小企业声明函（附件5），联合协议中中小企业合同金额应当达到竞争性磋商公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

联合协议

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

C、要求合同分包的，提供分包意向协议和中小企业声明函（附件5），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到竞争性磋商公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %  。                                           投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

三、本项目的特定资格要求

（根据竞争性磋商公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

四、政府采购活动现场确认声明书

浙江省建设工程设备招标有限公司:

本人 ____________（授权代表姓名），经由__________________（单位）____________（法定代表人姓名）合法授权参加          （编号：       ）政府采购活动．经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下:

一、本单位与采购人之间口不存在利害关系口存在下列利害关系:

A．投资关系      B．行政隶属关系      C．业务指导关系

D．其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）。

二、现己清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 口与其他所有供应商之间均不存在利害关系 口与______________（供应商名称）之间存在下列利害关系:

A．法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B．法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C．法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D．法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E．法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F．法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G．存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H．存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入 50 ％以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I．其他利害关系情况 ________________________________________。

三、现己清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现 ____________________供应商之间存在或可能存在上述第二条第 ____________项利害关系。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

商务技术文件部分

- 目 录

（1）磋商响应函……………………………………………………………………（页码）

（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）联合协议………………………………………………………………………（页码）

（4）分包意向协议…………………………………………………………………（页码）

（5）符合性审查资料………………………………………………………………（页码）

（6）声明书…………………………………………………………………………（页码）

（7）政府采购供应商廉洁自律承诺书……………………………………………（页码）

（8）评标标准相应的商务技术资料………………………………………………（页码）

（9）投标标的清单…………………………………………………………………（页码）

（10）商务技术偏离说明表…………………………………………………………（页码）

（11）供应商认为需要提供的其它文件及资料……………………………………（页码）

- 一、磋商响应函

2022年第19届亚运会组委会、浙江省建设工程设备招标有限公司：

(供应商全称)授权(全权代表姓名)(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的 “杭州亚运会展厅”设施设备与中控系统集成服务项目（项目编号：ZJZBC-22-829）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在供应商编制和提交采购响应文件须知规定的开标日期起遵守本响应文件中的承诺且在磋商有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交采购响应文件须知规定的全部响应文件，具体内容为：

(1)开标一览表及投标报价明细清单；

(2)投标商务技术文件和报价文件；

(3)编制和提交响应文件须知要求供应商提交的全部文件；

(4)按磋商文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表；

(5)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(6)保证遵守磋商文件中的其他有关规定。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

5、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

6、我方已详细审核全部磋商文件，包括磋商文件修改书(如果有)、参考资料及有关附件，确认无误。

7、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

供应商名称（电子签名）：

联系人：                  联系电话：

联系地址：

邮政编码：               传真号码：

日期：     年	   月    日

注：未按照本磋商响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

2022年第19届亚运会组委会、浙江省建设工程设备招标有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理2022年第19届亚运会组委会的”杭州亚运会展厅”设施设备与中控系统集成服务项目【项目编号：ZJZBC-22-829】竞争性磋商响应的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

供应商名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

2022年第19届亚运会组委会、浙江省建设工程设备招标有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理2022年第19届亚运会组委会的”杭州亚运会展厅”设施设备与中控系统集成服务项目【项目编号：ZJZBC-22-829】竞争性磋商响应的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表供应商参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

供应商名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者供应商不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份参加2022年第19届亚运会组委会的”杭州亚运会展厅”设施设备与中控系统集成服务项目【项目编号：ZJZBC-22-829】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据磋商文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

四、分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者供应商中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（供应商名称）若成为2022年第19届亚运会组委会的”杭州亚运会展厅”设施设备与中控系统集成服务项目【项目编号：ZJZBC-22-829】的中标（成交）人，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（供应商名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予6%的扣除）

供应商名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

五、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 响应文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件按照磋商文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的响应文件的组成部分 | 见响应文件 第 页 |
| 2 | 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商按磋商文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 节能产品认证证书（本项目拟采购的产品不属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，无需提供） | 见响应文件第 页 |
| 3 | 响应文件中承诺的投标有效期不少于磋商文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见响应文件第 页 |
| 4 | 响应文件满足磋商文件的其它实质性要求。 | 磋商文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，磋商文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见响应文件第 页 |

六、声明书

2022年第19届亚运会组委会、浙江省建设工程设备招标有限公司：

本单位自愿参加贵单位的”杭州亚运会展厅”设施设备与中控系统集成服务项目（项目编号：ZJZBC-22-829）竞争性磋商项目的投标，并保证响应文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。

同意此次磋商文件中的各项内容。

同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

本单位如中标，保证按照响应文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并缴纳履约保证金。

供应商名称（电子签名）：

日期：    年  月   日

七、政府采购供应商廉洁自律承诺书

2022年第19届亚运会组委会、浙江省建设工程设备招标有限公司：

我单位响应你单位项目磋商要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

- 严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和

国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

供应商名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

八、评标标准相应的商务技术资料

（按磋商文件第二部分 磋商须知中“三、响应文件编制要求”提供评标标准相应的商务技术资料目录资料）

九、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 型号（如果有） | 规格配置详细说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

十、商务技术偏离说明表

| 序号 | 磋商文件章节及具体内容 | 响应文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

供应商保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，供应商响应磋商文件的全部要求

- 报价文件部分

- 目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

2022年第19届亚运会组委会、浙江省建设工程设备招标有限公司：

按你方磋商文件要求，我们（本响应文件签字方），谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成”杭州亚运会展厅”设施设备与中控系统集成服务项目【项目编号：ZJZBC-22-829】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号（或具体服务） | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求（年限） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显示服务 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 视频显示服务 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 视频显示配套服务 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。各供应商需按照每个系统填写所需的设施设备、服务等相应内容，各分项投标报价需包含满足每个系统的设施设备、服务等所有内容的所有报价。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、中小企业声明函

[竞争性磋商公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件1）。]

政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为贯彻落实中央、省、市关于支持民营经济健康发展有关精神，发挥政府采购在促进中小企业发展中的政策引导作用，缓解中小企业融资难、融资贵问题，杭州市财政局、

中国银保监会浙江监管局、杭州市地方金融监督管理局、杭州市经济和信息化局制定《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》。相关事项通知如下：

一、适用对象

凡已在浙江政府采购网上注册入库，并取得杭州市政府采购合同的中小企业供应商（以下简称“供应商”），均可申请政府采购信用融资。

二、相关信息获取方式

市财政局在杭州市政府采购网上建设信用融资模块，并与“浙里办”浙江政务服务平台对接，推进政府采购中标成交信息、合同信息等信息资源共享，鼓励各银行采用线上融资模式，将银行业务系统与信用融资模块对接，实现供应商“一次也不跑”，同时提供相关的服务支持，做好协调工作。

三、　政府采购信用融资操作流程：

（一）线上融资模式：

1.供应商根据合作银行提供的方案，自行选择金融产品，并办理开户等手续；

2.供应商中标后，可通过杭州市政府采购网或“浙里办”测算授信额度；

3.采购合同签订后，供应商在杭州市政府采购网或“浙里办”向合作银行发出融资申请；

4.审批通过后，在线办理放贷手续。

（二）线下融资模式：

1.供应商根据合作银行提供的方案，自行选择金融产品，向合作银行提出信用资格预审，并办理开户等手续；

2.采购合同签订后，供应商在杭州市政府采购网或“浙里办”向合作银行发出融资申请；

3.合作银行在信用融资模块受理申请后，供应商提供审批材料。合作银行应对申请信用融资的供应商及备案的政府采购合同信息进行核对和审查；

4.审批通过后，合作银行应按照合作备忘录中约定的审批放款期限和优惠利率及时予以放款。

（三）杭州e融平台申请融资

1.供应商通过杭州e融平台政采贷专区，自行选择金融产品，按规定手续办理贷款流程。

四、注意事项

1、对拟用于信用融资的政府采购合同，供应商在签订合同时应当在合同中注明融资银行名称及账号，作为在该银行的唯一收款账号。

2、供应商弄虚作假或以伪造政府采购合同等方式违规获取政府采购信用融资，或不及时还款，或出现其他违反本办法规定情形的，按融资合同约定承担违约责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

# 附件

附件1：

中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 “杭州亚运会展厅”设施设备与中控系统集成服务项目 采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （竞争性磋商文件中明确的所属行业）行业 ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （竞争性磋商文件中明确的所属行业）行业 ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的（”杭州亚运会展厅”设施设备与中控系统集成服务项目）（项目编号：ZJZBC-21-708） 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签名）：

日  期：

监狱企业声明函

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（”杭州亚运会展厅”设施设备与中控系统集成服务项目）（项目编号：ZJZBC-21-708）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

磋商文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

磋商文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

2022年第19届亚运会组委会、浙江省建设工程设备招标有限公司

我方                         (供应商全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的”杭州亚运会展厅”设施设备与中控系统集成服务项目【项目编号：ZJZBC-22-829】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

响应单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

响应单位法定名称章（印模）                响应单位“XX专用章”（印模）