浙江农林大学

“最多跑一次”校务服务平台建设项目

公开招标文件

招标项目：“最多跑一次”校务服务平台建设项目

招标编号：ZJWSBJ-NL-201905G（1）

招 标 人：浙江农林大学

代理机构：浙江五石工程咨询有限公司

时    间：二〇一九年四月

目  录

第一章 招标公告	3

第二章 采购需求	6

第三章 投标人须知	29

前附表	29

第一节 总则	32

第二节 招标文件	32

第三节 投标文件	33

第四节 投标文件的递交	37

第五节 开标	38

第六节 评标	39

第七节 授予合同	42

第八节 例外处理	42

第四章 评标办法及评分标准	44

第五章 合同格式	48

第六章 投标文件格式	54

# 第一章 招标公告

## 关于浙江农林大学“最多跑一次”校务服务平台建设项目的招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》及有关办法，经政府采购管理部门批准，浙江五石工程咨询有限公司受浙江农林大学委托，就“最多跑一次”校务服务平台建设项目进行公开招标采购，现欢迎国内合格的供应商前来投标。具体如下：

## 一、招标项目编号：ZJWSBJ-NL-201905G（1）

## 二、采购组织类型：分散采购-分散委托中介

## 三、招标项目概况：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “最多跑一次”校务服务平台建设项目 | 1 | 项 | 147万元 | 详见招标文件 |  |

## 四、投标供应商资格要求：

### （一）基本资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对投标主体的相关要求。

2.未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

### （二）特定资格要求

1.本项目不接受联合体投标。

## 五、获取招标文件的时间期限、地点、售价及购买招标文件时提供的资料信息：

1.报名/发售时间：2019年4月17日至2019年04月24日（双休日及法定节假日除外）（每日上午9：00—11：30，下午13：00—16：30）。

2.报名/发售地址：

（1）浙江五石工程咨询有限公司（杭州市滨江区东方通信科技园启迪楼2楼1207室）

（2）报名方式：1)现场报名：现场报名需携带报名资料，并现场交纳报名费。2）网上报名：将所有报名所需的资料扫描件发送至浙江五石工程咨询有限公司邮箱（2810140286@qq.com，建议邮箱报名），业务员审核通过回复邮件后交纳报名费，并将缴费凭证截图发送至我公司邮箱。

3.招标文件售价(元)：500元人民币/本。招标文件售后不退。如需邮购，请另付50元人民币特快专递费，本公司不对邮寄过程中的遗失负责。购买时应出示的资料：

（1）营业执照副本复印件（加盖单位公章）；

（2）受委托代理人身份证原件及复印件（加盖单位公章）；

（3）法定代表人授权委托书原件；

（4）供应商报名登记表；

备注：

（1）供应商注册：非浙江政府采购网注册的供应商或发生变更且未及时更新的供应商，应当在规定时间内按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字［2009］28号）的相关规定及时办理更新或供应商注册事项。

（2）投标人未在采购代理机构办理报名手续的投标文件予以拒收。

## 六、公告期限：

自发布公告之日起5个工作日。

## 七、开标有关信息：

1.投标文件递交截止时间：2019年05月08日13时30分（北京时间）

2.开标时间：2019年05月08日13时30分（北京时间）

3.开标地点：杭州市西湖区西园八路11号杭州数字信息产业园G座603室。

## 八、投标保证金：

投标保证金：人民币29000元。于2019年05月07日14时30分前须电汇到达指定账号（电汇时请注明招标编号）提交投标保证金时间：每天上午9:00—11:30，下午2:00—4:30，节假日除外。

单位名称：浙江五石工程咨询有限公司

账    号：583595811900015

开 户 行：浙江民泰商业银行杭州钱江新城支行

## 九、联系方式：

1.采购人名称：浙江农林大学

联系人：张老师，王老师

联系电话：0571-63741996，0571-63740897

地址：杭州市临安区武肃街666号

2.采购代理机构名称：浙江五石工程咨询有限公司

业务联系人：徐先生

联系电话：0571-87805727

报名联系人：梁工

联系电话：17746806483

邮箱：2810140286@qq.com

传真：0571-87805727

地址：杭州市滨江区东方通信科技园启迪楼2楼1207室

# 第二章 采购需求

## 一、服务内容

### （一）建设目的

浙江农林大学希望建设一套专有的“最多跑一次”校务服务平台。“最多跑一次”校务服务平台提供一个一站式的高校业务流程和审批服务管理工具，该服务平台以流程驱动为核心，以服务为导向，依托智慧校园、移动应用和大数据建设的理念，提供跨业务系统的统一业务流程服务和审批管理，推动浙江农林大学信息化建设工作从“定制型”模式向“自服务型”模式转变。该服务平台建成后，浙江农林大学校园门户（PC端）、微信公众号、移动APP（Android和IOS）等公众平台或门户，将实现统一数据源、统一认证、统一业务流程服务和审批（跨部门）管理，这将使得浙江农林大学信息化建设工作更加科学、规范、高效，充分满足学校智慧校园的长远战略发展需要。

### （二）项目总体要求

#### 1.建设满足业务流程服务和审批需要的“最多跑一次”数据库

以树维信息公司数据库作为“最多跑一次”校务服务平台的唯一基础信息数据源，建设“最多跑一次”数据库，所有业务流程服务和审批所涉及的数据与树维信息公司数据库实现无缝对接。通过“最多跑一次”校务服务平台实现的业务流程服务和审批结果最终返回树维信息公司数据库，依托其数据库实现跨部门、跨业务系统的数据统一管理，并规范浙江农林大学校园门户（PC端）、微信公众号、移动APP（Android和IOS）等公众平台或门户与各个业务系统的接口，彻底打破业务系统接口复杂多样、部门沟通协调困难、数据传递与共享低效的局面。

#### 2.利用工具实现“最多跑一次”和树维信息公司数据库的无缝对接

“最多跑一次”系统需要跟树维信息公司数据库进行深入的无缝集成，对接的内容主要包括以下几个方面：

（1）遵循学校整体信息化制定的相关数据标准，。学校在整体信息化建设中，依据国标、部标、行标，建立符合学校实际的信息标准（《浙江农林大学信息标准和技术规范》）及数据存储模型，“最多跑一次”校务服务平台必须遵循学校制定的相关信息标准要求。

（2）“最多跑一次”校务服务平台需要与树维信息公司数据库进行数据交互，要完全遵循学校的数据集成标准及规范。通过“最多跑一次”校务服务平台数据交换处理工具，进行数据过滤、清洗和双向传递。依托数据中心实现各业务系统与“最多跑一次”校务服务平台相互之间的跨部门数据交换和共享，使学校的信息化工作实现跨部门、跨业务系统的统一管理。数据交换处理工具的建设目标分解如下：

- 为树维信息公司数据库与“最多跑一次”数据库之间提供一个统一的数据交换通道，交互接口，使数据交换更加准确、便捷、高效、通畅；

- 为公共数据管理提供一个可靠的数据采集通道；

- 建立浙江农林大学统一的数据交换技术规范和标准。

（3）认证集成。

“最多跑一次”校务服务平台需要与学校现有统一身份认证平台进行对接，系统的认证需要归入统一身份认证中。

#### 3.开发定制化的表单制作工具并实现表单模板库

在平台的定制开发过程中，需要根据学校需求定制开发一套可视化的表单自定义工具。浙江农林大学基于该工具可以制作包含但不限于服务清单和审批清单（详细信息请参第6点中的“最多跑一次”服务清单和审批清单）中需要的所有的表单。随着学校自身不断的业务需求变化，学校可以进行快速精准的通过表单模板开发，建立学校的标准化表单模板库，依托表单模板库，具备快捷、高效的表单设计和开发能力。

#### 4.建立定制化的业务流程工具并实现标准化流程库

在平台的定制化开发过程中，需要定制建立一套可视化流程自定义工具，形成所见即所得的流程、微服务（小应用）快速搭建功能。浙江农林大学基于该工具，可以快速定义和配置包含但不限于服务清单和审批清单（详细信息请参考第2.6.1和1.6.2点中 “最多跑一次”服务清单和审批清单）中列出的所有服务和审批流程。随着学校自身服务和审批流程不断的调整和变化，学校可以进行快速精准的服务和审批流模板开发，建立学校的标准化流程库，依托流程库，具备快捷、高效的流程、微服务（小应用）定义、开发能力。

#### 5.建立“最多跑一次”开放API平台

在浙江农林大学“最多跑一次”校务服务平台的建设过程中，实现大量的校园业务流程服务和审批，所有的业务流程服务和审批都需要基于OAuth协议生成开放的API。浙江农林大学校园门户（PC端）、微信公众号、移动APP（Android和IOS）端或其它授权的校园业务系统，都能通过这些Open API充分共享这些业务流程服务和审批信息，实现数据和信息价值最大化。同时能保证API接口的高效平稳顺畅运行。

(6)建设用户端“最多跑一次”业务流程服务和审批

浙江农林大学“最多跑一次”校务服务平台需要实现学校日常工作中各个部门所需要的业务流程服务和审批。该平台需要开发不少于200项服务（包含但不限于服务清单）、不少于150项审批（包含但不限于审批清单）、不少于100项微服务或小应用，并在校园门户（PC端）、微信公众号、移动APP（Android和IOS）端平稳高效运行。业务流程和审批服务详细信息如下：

2.6.1“最多跑一次”服务清单

| 部门 | 事项名称 |
| --- | --- |
| 校办 | 党委印章、行政印章、法人印章等学校印章的使用 |
|  | 学校、部门文件印制 |
|  | 校领导接待日预约 |
|  | 行政楼会议室借用 |
|  | 校情信息更新及咨询 |
|  | 机关行政设备购置 |
|  | 学生申诉工作服务 |
|  | 合同审查及法律事务咨询 |
|  | 实物档案查询 |
|  | 校史馆参观 |
| 学生工作部 | 本科新生录取名册复印 |
|  | 本科生保留入学资格申请 |
|  | 心理咨询预约 |
|  | 本科生校外住宿申请备案 |
|  | 本科生政审办理 |
|  | 本科生各类奖学金申请、评审、发放 |
|  | 本科生各类先进申请、评审、发放 |
|  | 本科生素质奖励申报、评审、发放 |
|  | 本科生在校获奖证书复印件审核盖章 |
|  | 本科生处分办理 |
|  | 本科学费减免、困难补助、就业补助等资助工作 |
|  | 本科经济困难学生认定 |
|  | 本科生勤工助学岗位申报、薪酬发放 |
|  | 本科生各类助学金申报、评审、发放 |
|  | 国家助学贷款受理、服务工作 |
|  | 本科生应征入伍服义务兵役资助 |
|  | 本科毕业生就业派遣服务工作 |
|  | 中途退学本科生档案寄送 |
| 研究生院 | 办理研究生在读证明 |
|  | 办理毕业证明书、学位证明书 |
|  | 研究生办理毕业证书、学位证书英文翻译证明 |
|  | 申请“内部”学位论文 |
|  | 经济困难研究生认定流程 |
|  | 研究生学籍证明办理流程 |
|  | 研究生成绩打印流程 |
|  | 研究生证件补办流程 |
|  | 硕（博）士导师证明办理流程 |
|  | 研究生就业工作流程 |
|  | 研究生协议书解除换发流程 |
|  | 研究生协议书遗失补办流程 |
|  | 研究生就业协议书签订流程 |
|  | 研究生报到证遗失补办流程 |
|  | 研究生报到证遗失改派流程 |
| 发展规划处 | 高教项目日常管理 |
| 人事处 | 新进人员报到 |
|  | 教师资格证办理 |
|  | 遗属补助 |
|  | 在职证明 |
|  | 收入证明 |
|  | 教职工校外机构兼职表格盖章 |
|  | 工作证办理 |
|  | 社保证明 |
|  | 专业技术职务评聘 |
|  | 30年教龄证办理 |
|  | 各级各类人才项目及荣誉申报 |
| 教务处 | 普通本科生学生证补办 |
|  | 普通本科生成绩单自助终端打印 |
|  | 普通本科生在读证明自助终端打印 |
|  | 普通本科生英语等级考试证明书自助终端打印 |
|  | 普通本科生计算机等级考试证明书自助终端打 |
|  | 普通本科生学历学位证明书出具 |
| 科技处 | 纵向科研项目申报 |
|  | 纵向科研项目中期检查 |
|  | 纵向科研项目结题 |
|  | 人才启动项目立项 |
|  | 人才启动项目结题 |
|  | 专利资助申请 |
|  | 科研平台申报 |
|  | 科研平台中期检查 |
|  | 科研平台验收、考核 |
|  | 科研项目经费入账 |
|  | 横向科研项目结题 |
|  | 科研成果登记 |
| 实验室与设备管理处 | 项目申报受理 |
|  | 退质保金 |
|  | 设备家具入库 |
|  | 设备家具调拨账目调整 |
|  | 设备家具借用 |
|  | 设备家具采购立项 |
|  | 确认书打印 |
|  | 结算单打印 |
|  | 备案表打印 |
| 计划财务处 | 项目经费立项 |
|  | 项目经费负责人变更 |
|  | 项目经费审批人变更 |
|  | 教职工、学生银行卡号信息变更 |
|  | 教工薪酬、学生科研劳务费、学生奖助学金发放 |
|  | 网上预约报账 |
|  | 学生课题经费报销 |
|  | 公务卡申请、额度调整 |
|  | 新教师报到 |
|  | 财务档案查询 |
|  | 缴纳标书款、质保金、学生证工本费、磁条款、设备和场地租凭费、各类罚没款、捐赠款等 |
|  | 网上预约报销单投递 |
|  | 学费缴纳 |
|  | 税务发票、财政票据开具 |
| 审计处 | 科研项目决算审签 |
| 国际处 | 学生出国出境申请 |
| 合作处 | 产学研合作协议审核 |
|  | 职称材料社会服务内容审核 |
|  | 技术转让免税申请 |
| 建管处 | 教工宿舍申请 |
|  | 住房公积金补贴申请 |
|  | 一次性住房补贴 |
|  | 公共部位零星配置 |
|  | 公共卫生防控 |
| 人武部、保卫处 | 户籍事项办理 |
|  | 临时居住证事项办理 |
|  | 交通智能卡办理 |
|  | 公务票办理 |
|  | 政审事务办理 |
|  | 监控录像调阅 |
|  | 身份证、无犯罪记录、出入境证件证明 |
| 校团委、艺术教育中心 | 青年服务中心（志愿服务时长认证、本科生部分创新创业和素质拓展学分认证） |
| 图书馆 | 借阅权限开通服务 |
|  | 借阅权限注销及离校手续办理 |
|  | 图书、著作捐赠服务 |
|  | 科研论文查收查引证明办理 |
|  | 馆藏电子文献的获取服务 |
|  | 职称评审论文学术不端检测报告办理 |
| 档案馆 | 实物档案捐赠 |
|  | 校史馆参观 |
|  | 保密室使用 |
| 信息与教育技术中心 | 网络维修服务 |
|  | 部门和个人电子邮件帐号开通 |
|  | 虚拟专用网络（VPN）开通 |
|  | 办公室端口有线上网服务 |
|  | 无线上网服务 |
|  | 校园网域名服务 |
|  | 虚拟服务器服务 |
|  | 服务器托管服务 |
|  | 新生制卡服务 |
|  | 智慧教室使用 |
|  | 课程中心使用 |
|  | 学校重大活动摄制 |
| 后勤集团 | 绿植租摆 |
|  | 零星维修 |
|  | 会议接待服务 |
|  | 一卡通相关业务 |
|  | 桶装水服务 |
|  | 办公用品领用 |
|  | 公车预约 |

2.6.2“最多跑一次”审批清单

| 校办 | 校务服务网事项变更申请 |
| --- | --- |
|  | 师生出具论文公开发表（音像制品邮寄出境）保密审查 |
|  | 涉密人员上岗离岗密级变更 |
|  | 信息公开申请 |
|  | 规范性制度合法性审查 |
|  | 学校各部门刻制公章申请 |
|  | 查档审批 |
| 宣传部 | 人文社科类讲座申请报备 |
|  | 微信公众号官方认证、年审、更名等申请报备 |
|  | 申请新网站或者更改信息等 |
|  | 校园公共区域宣传品审批 |
| 学生工作部 | 本科生出入境证件申请办理审批 |
|  | 本科生校外集体活动审批（36人以上） |
|  | 本科毕业生就业协议书补办、换发 |
| 研究生院 | 研究生出国交换学分互认审批 |
|  | 研究生学籍变动申请 |
|  | 研究生缓考申请 |
|  | 研究生增（退）选课程申请 |
|  | 研究生培养流程 |
|  | 研究生培养计划变更流程 |
|  | 研究生学籍异动管理流程（休学、复学、退学、转专业、转导师） |
|  | 研究生国家助学金评审流程 |
|  | 研究生三助工作申请流程 |
|  | 研究生就学地助学贷款工作流程 |
|  | 研究生校外专项奖（助）学金评选流程 |
|  | 研究生退伍士兵、基层就业学费减免申请流程 |
|  | 研究生处分办理流程 |
|  | 研究生各类奖学金、先进申请流程 |
|  | 研究生综合测评流程 |
|  | 研究生政审流程 |
|  | 研究生请假流程 |
|  | 研究生校外集体活动审批流程 |
|  | 研究生出入境管理申请流程 |
|  | 研究生校外住宿申请流程 |
| 发展规划处 | 高教项目立项、结题审批 |
| 人事处 | 引进人才录用及待遇申请 |
|  | 博士后进站 |
|  | 博士后出站 |
|  | 国内外各类进修的审批 |
|  | 因私出国审批 |
|  | 挂职人员的审批 |
|  | 教职工探亲报销审批（学院审核后交人事处） |
|  | 请销假审批 |
|  | 退休手续办理 |
|  | 合同签订 |
|  | 辞职、调动等离校手续的办理 |
|  | 副高以上人员申办出（国）境证照审批 |
|  | 内部调动审批 |
| 教务处 | 教师临时调（停）课 |
|  | 教师成绩修改管理 |
|  | 教室借用管理 |
|  | 学生缓考管理 |
|  | 普通本科生双专业、辅修管理 |
|  | 普通本科生学分互认管理 |
|  | 新开课申请 |
|  | 学生转专业管理（非服务清单） |
|  | 本科生创新创业和素质拓展学分管理流程 |
| 科技处 | 横向项目签订 |
|  | 科研经费预算调整 |
|  | 绩效、激励费发放 |
|  | 国内学术报告（讲座）申办 |
|  | 知识产权申请 |
| 实验室与设备管理处 | 设备家具采购申请 |
|  | 设备家具验收 |
|  | 全校备用设备家具申请 |
|  | 设备家具校内报废 |
|  | 政府采购项目申请 |
|  | 单一来源采购申请 |
|  | 采购进口产品办理 |
|  | 会议（培训）采购办理 |
|  | 合同内网备案办理 |
|  | 委托代理机构抽取 |
| 计划财务处 | 科研课题经费决算 |
|  | 教职工因公出国（境）预算审批 |
|  | 预借票据审批 |
| 审计处 | 10万元以上基建、维修工程施工合同会签 |
| 国际处 | 教职工因公出国（境）申请 |
|  | 外籍专业人员聘用 |
|  | 申办国际会议 |
| 合作处 | 科技成果转让（许可）申请 |
|  | 省级科技特派员申报 |
| 建管处 | 零建维修改造项目立项申报 |
|  | 校园活动审批（校外） |
|  | 公共部位设施安装 |
|  | 公用房使用调整申请 |
|  | 会场设备更换采购审批 |
| 人武处、保卫处 | 公务票办理 |
|  | 交通智能卡办理 |
| 校团委、艺术教育中心 | 公共艺术场地使用审批 |
|  | 学生活动物品借用审批 |
|  | 校园文化活动备案审批 |
| 档案馆 | 查档申请 |
| 信息与教育技术中心 | 网站入网申请 |
|  | 校园一卡通办理 |
|  | 信息化建设项目立项申请 |
|  | 视频素材提供申请 |
| 后勤集团 | 生活区场地审批、宣传品审批（包含电子屏发布审批） |
|  | 场馆借用审批（剧院、活动中心视听室、图书馆报告厅） |
| 体育军训部 | 校内体育赛事场馆借用 |
|  | 体育器材借用 |
|  | 学生体质健康测试免测、缓测申请 |

(7)建立“最多跑一次”大数据展示与监控平台

在浙江农林大学“最多跑一次”校务服务平台运营过程中，需要全面的、详细的、实时的了解学校各个部门的各项业务流程服务和审批的进度、效率以及最终是否达到让教师和学生“最多跑一次”的建设目标。通过大数据展示分析，能精准指导流程优化和重构，科学的预测服务趋势，使学校的管理精细化、服务个性化，向以服务为导向的新型智慧校园建设迈进。

### 采购清单及技术需求

#### 3.1 开发平台要求

- 开发工具：投标人应提供一个独立于硬件接口之上的应用软件开发平台，提供完善的开发工具，软件平台的IDE（Integration Development Environment）及插件的使用难度应该不高于目前各开发语言IDE。其中JAVA开发的参照对象是：Eclipse；

- 开发平台：具有自主的开发平台，采用Spring，Bootstrap等主流技术架构，基于HTML5+CSS3实现多终端多浏览器访问（如：IE、Chrome、Firefox、Safari、Opera等），实现电脑端、移动端各种分辨率自适应访问，可以与校园门户（PC端）、移动APP（Android和IOS）、微信公众号完美结合；

- 重用组件：对于复杂的业务，开发平台应通过提供各种组件和接口尽量减少开发工作量，对于各种业务流程中共有的内容，可以定制模板，并在以后的开发中直接使用；

- 接口支持：应该具备独立的接口管理模块。利用此开发平台开发的IT应用，在接口开发上能支持常见的技术标准（至少支持Webservice，Restful API），保证与周边系统的无缝连接；

- 数据库支持：采用目前主流的数据库产品ORACLE（11g或以上版本），数据库的建模要求必须使用专业工具完成，如：Power Designer、Erwin、Rational Data Architect；

- 中间件支持：如果需要使用中间件产品，那么要求开发平台和中间件是松耦合的方式，即开发平台对中间件是1：N的关系。支持目前主流的中间件产品及其版本，Java中间件小型应用系统采用Tomcat，中大型应用在WebLogic(10g以上)、WebSphere(6以上)中进行选择，SAP中间件采用NetWeaver(6.0以上)；

- 开发语言：开发语言为JAVA；

- 报表工具：开发平台中的报表工具应该是开源的产品；

- 原型验证：系统需求分析时，要求采用专业工具进行可视化原型说明，如：Axure RP；

- 开发框架：开发框架在架构层次、应用部署支持、资源管理、安全机制、平台管理（权限、接口、日志等）、应用扩展这些方面的设计思想符合SOA理念；

- 代码管理：主流、通用、完善的代码管理工具和良好的代码备份方案；

- 安全机制：基于三层结构（数据层、应用层、WEB层）设计、严格的身份授权机制（绑定MAC地址、按角色、数据表、字段等授权）、敏感数据的监控预警等，采用学校统一身份认证系统。

#### 3.2 应用平台要求

- 客户端操作系统支持：Windows、Mac、Android、IOS等；

- 服务器操作系统要求：Linux系统；

- 浏览器：支持IE、Chrome、Firefox、Safari、Opera等主流浏览器；

- 架构：采用B/S架构；

- 系统对客户端网络带宽要求应符合现有各服务站、内部用户的网络接入现状，并明确系统对于网络质量（如丢包率等）要求或建议；

- 服务器端网络架构及带宽要求应符合现有网络现状，投标人可提出相关要求或建议；

- 应用软件与硬件平台相对分离，应用软件可以自由运行在主流操作系统及主流硬件平台上；

- 投标人应明确给出选用的应用软件平台的具体特性和使用限制，包括系统的配置文件，并说明产品功能的使用范围；

- 系统具有较强的可配置性，在权限、流程、业务规则、页面内容等方面具有灵活性；

- 应采用简洁、直观、友好的图形化界面；

- 应具有完整的权限管理功能和完善的系统安全机制，能够对系统核心操作进行控制；

- 支持分布式数据管理，支持多数据源间的访问连接；

- 应用软件采用分层的模块化结构设计，应具有灵活性、可操作性、可移植性和可扩展性。模块的增加和对模块的修改不应对其他模块产生影响，并能在不影响系统运转的情况下做到模块更新、模块加载；

- 应用平台升级方便，能在不影响应用平台主体应用模块功能的情况下升级，并保证以前的数据完整。

#### 3.3 硬件选型要求

- 在产品的选择上，采用符合实际需求，并为国际上广泛采纳的、支持开放标准的主机、存储产品及数据库。选用的各型设备和数据库软件均应符合相关的国际标准和国家标准；

- 投标人所选用的设备必须具有良好的稳定性、通用性、兼容性；

- 设备选型要求质量可靠、性能优良，并具有技术上的领先性；

投标人应保证提供的硬件标准与软件能够兼容；

- 投标人所建议的设备和软件平台应符合行业标准；

- 硬件配置：有详细的服务器、网络设备、操作系统、数据库、终端等具体配置和数量要求；

- 硬件部署：硬件总体部署架构合理和最优，物理部署规划完整，并提供完整的系统拓扑图；

- 冷热备份及恢复：系统应具备完整的备份及恢复机制，可以充分保证数据库数据备份和恢复的安全性、一致性和完整性，若系统本身不具备备份功能，投标人应对系统备份操作提供完整的解决方案；

- 硬件平台故障及恢复：要有完整的硬件平台保障及恢复机制，以支持软件系统运行正常；

- 负载均衡和硬件故障冗余：系统架构应具备应用负载均衡和硬件故障冗余机制，确保硬件平台性能满足系统使用要求；

- 硬件性能监控：要有完善的硬件性能监控策略和方法，对设备使用状态进行定时和实时的监控，确保硬件问题能尽快查明和排除，确保系统使用正常。

#### 3.4 性能要求

- 数据库可采用ORACLE (11g或以上版本)但必须实现数据库集成解决方案，提供符合采购人标准的容错性和高性能，并给出由于可预期的业务增长而必须进行的集成认证改进和扩展的解决方案说明书。实现数据库高可用解决方案。

- 实现多台WEB负载均衡，保障平台10000+的在线人数的流畅访问，1000以上用户并发访问。提供可预期访问量增长的改进和扩展方案。实现多台WEB动态负载均衡方案，可提供自动故障节点转移能力，保障平台7*24小时稳定高效运行。

- 应用服务器采用Tomcat/Resin/WebLogic等。

- 提供公共服务的接口设计，如学分查询、课表查询、成绩查询、教师工作量等功能。

- API接口支持响应时间为<1秒，并发用户数要能达到1000人/次。1000个用户并发请求同一个API时，除网络延迟因素外，响应时间不超过3秒。

- 为了确保接口服务吞吐量最大，接口应自动地在系统中完成动态负载均衡调度。

- 与浙江农林大学数字化校园无缝集成，用户登录采用学校门户统一身份验证，新生数据通过数据中心流转。

- 采用SOA技术架构实现模式，实现REST、Web Service服务接口。

### （四）功能要求

浙江农林大学 “最多跑一次”校务服务平台提供一个一站式的高校业务流程和审批服务管理平台，实现了流程全生命周期管理：建模、设计、运行、监控、优化。浙江农林大学可以在这个平台上通过自主开发，自定义学校需要的各项业务流程和审批服务，并可根据学校自身的需要进行灵活优化和重构。对于业务流程审批服务和微应用所涉及的各种表单，该平台支持表单自定义，并根据学校自身需要，形成表单模板库，提高二次开发效率，实现“自服务型”业务流程和审批服务管理。

本次采购需求分成两个部分：

一是对系统功能的需求分析进行招标，中标人需要在合同签订后1个月内完成软件需求分析，形成需求规格说明书，需求规格说明书中每个功能模块需要采购方负责人签字确认后方可进入开发环节；如果需求分析结果无法在规定时间内全部达到采购方要求，采购方可随时终止合同。

系统功能需求分析中标人需在规定时间内提供下文4.1-4.9的所有功能模块、所有业务的功能需求详细规格说明、业务管理流程图、业务建模和流程优化方案、用例描述以及用户界面、概要设计说明书、数据库详细设计说明书等。

二是免费驻场一年进行平台开发及售后服务，具体驻场要求请参考“评标办法及评分标准”中的驻场承诺部分。

#### 4.1 系统管理

系统管理是整个系统的支撑，包括管理员功能、系统角色、权限管理、系统参数设置、系统日志管理、系统数据备份管理、历史数据管理、基础信息管理等功能。

管理员功能

无论什么业务流程管理软件，有时也会因为一些奇怪用户的操作被卡住，因此平台需要有一种方法来管理和编辑业务流程系统。“最多跑一次”校务服务平台可以支持内部管理员重新分配单个任务，批量重新分配，删除项目等，形成平台自身的“自服务型”模式。

系统角色、用户权限管理

系统具有多级的灵活角色定义及授权功能。实现依据学校各部门、各院部、各管理单位按照岗位职责进行角色定义及角色的级别设定，并依据岗位职责进行权限的分配，权限不仅控制功能组件，还控制到功能的操作按钮，保证用户在系统中的一切操作在授权范围内进行，当用户发生岗位调整或者岗位职责发生变化时系统可以灵活调整。即权限管理，按角色权限分配，每个角色功能控制到每个页面的具体按钮。

用户数据范围可控制到校区、院系、专业、班级、学生、教师等。

系统参数设置

通过设置各项控制参数，构建一个规范、高效的管理控制平台，保障系统正常顺畅运行。

系统日志管理

系统对用户的所有对数据库的读写操作都予以记录，系统管理员可查看到所有登录系统的用户的操作，包括登录时的IP地址、用户名、密码，操作内容描述，日期，时间等，以便对历史数据的修改痕迹查询提供线索，对恶意修改数据的用户进行跟踪，也为学校提供一些信息的分析统计。

系统数据备份管理

备份是保障数据安全性重要手段，用户要非常重视数据的备份。不仅系统要提供多种备份方法，而且用户要制定严密的备份计划，对整体平台的备份，以使工作的过程数据都能自动备份，并可使系统实现断点恢复。

历史数据管理

历史数据管理是历史数据按时间戳转入历史库功能，对转入历史库的重要数据具有查询和输出功能。转入历史库后，进行存储备份，并支持历史数据转出。具体数据的转入转出灵活设置可按时间戳操作。

基础信息管理

基础信息从中心数据库对接、获取，并可以二次维护和管理学校行政结构信息、学院、专业、班级信息，学年学期信息、校历、教学场所等核心基础信息。

#### 4.2 表单模板库与自定义表单管理

自定义表单管理

由于移动端和PC端显示方式的不同，同一个表单需要定义两个版本。基于组件化构架的原则，定义表单由不同的表单元数据组合而成。在进行表单元数据定义后，用户即可以直接组合不同的表单元数据形成表单，也可以调用表单模板库中适配的模板，对表单元数据进行修改，组合成新的表单。

表单模板管理

表单模板库分为PC端和移动端两个大类。根据高校日常管理工作中服务和审批所涉及表单的特点，进行初始化表单定义。用户在自定义表单时，可调用适配的模板，在模板的基础上进行设计。通过表单模板库的管理，可以大大提升表单设计的灵活性和工作效率。

#### 4.3 自定义流程和标准化流程库管理

自定义流程管理

自定义流程平台必须遵循BPMN2.0标准，基于轻量级的开源流程引擎，进行适度封装和功能改进。系统架构需采用插件方式，具有高度的灵活性和良好的扩展性。流程设计器可采用Flex或H5等形式，实现主流浏览器兼容（如：IE、Chrome、Firefox、Edge、Safari、Opera等）。流程设计主界可以采用界面、源代码双视图版表单设计器、使流程设计简单又不失灵活性。流程设计器提供图形化操作界面，用户可通过拖拽式简单操作进行流程设计。

标准化流程库管理

虽然高校的日常工作中的业务流程服务和审批千差万别，但实际上高校内不同的部门有很多服务和审批存在很多的共性和相似性。建立一套学校定制化的标准流程库，在实际的业务流程建模和分析中，即可以把标准流程库中存在的流程作为自定义流程的子流程，进行嵌套使用，也可以在标准化流程的基础上进行调整，快速高效的新建适配学校自身业务的自定义流程。表单模板库的建设要遵循分类清晰、查找方便、调用简洁的基本原则。

#### 4.4 与树维信息公司数据库据对接

“最多跑一次”校务服务平台需要与树维信息公司数据库深入的无缝集成。“最多跑一次”数据库中所有基础数据和业务系统数据必须从树维信息公司数据库抽取，经由“最多跑一次”校务服务平台完成的业务流程和审批服务数据，必须传回树维信息公司数据库进行有效数据更新。数据交互采用ETL数据仓库技术。根据数据类型的不同，树维信息公司数据库和“最多跑一次”数据库进行不同频率（实时同步、准实时同步、延迟同步如：每小时、每天等等）的数据同步。“最多跑一次”校务服务平台需要提供完整、全面的数据无缝集成解决方案和便于查询、监控、管理的操作界面，对所有数据传递和运行情况建立完备日志管理。无缝集成解决方案既要保证“最多跑一次”校务服务平台高效稳定运行，也保证树维信息公司数据库数据的实时性、完整性和准确性。

#### 4.5 业务流程模型设计与流程定义

流程建模

依托服务清单和审批清单（2.6.1和2.6.2中列出的清单，不少于200项服务，包含但不限于服务清单；不少于150项审批，包含但不限于审批清单），根据流程目的、流程价值、流程管理颗粒度及合理性、流程完整性及关联性、流程边界科学性、流程绩效颗粒度及合理性, 进行业务流程建模。

流程定义

根据业务流程模型，“最多跑一次”校务服务平台提供管理和控制流程定义的操作,包括新增、编辑、复制、锁定（挂起）、激活、导入、导出、删除等等。对于服务型流程，需要实现跨业务系统和数据的高时效性，不同的服务必须以合理的方式和时间及时反馈给用户，增加用户体验，体现流程电子化的价值。对于审批型流程，必须支持审批过程中诸如串签、并签、加签、抄送、打回、合流等审批行为的多样化以及这些审批行为之间组合嵌套，满足各种复杂审批流程场景。

访问控制

“最多跑一次”校务服务平台是一个可以保护最重要信息的BPM系统，因为很多时候服务和审批表单中的数据都比较敏感。比如访问某字段的权限，可以设置为隐藏或只读或可修改，以此来限定一部分流程参与者的权限。有时候，您还需仅限某些人访问表单的某个部分，在不输入所有名称的情况下将特定部分的访问权限授予一个团队的所有人等等。”最多跑一次”校务服务平台提供一套访问控制解决方案，用户能根据自身的业务流程进行灵活的权限控制，轻松实现业务流程的各个阶段或步骤的权限精准控制。

#### 4.6 平台Open API与服务

“最多跑一次”校务服务平台提供一个开放式API接口平台，所有的接口都基于Webservice或Restful访问，返回数据统一为JSON格式，接口协议简单通用。其它授权的校园第三方业务系统可以直接访问平台所涉及的服务型和审批型流程信息。全校师生也都可以通过授权的统一身份认证账户，在线申请成为合作开发者，按照要求方便快捷的调用平台提供的开放API。平台能对所有接口分级分类实行严格授权认证管理，实时监控所有接口的调用情况，确保数据不被盗用，接口不被滥用。

#### 4.7 用户端业务流程服务和审批

用户端业务流程服务和审批可以使用“网上办事大厅”的形式展示给教师生。根据不同的使用场景分为：校园门户（PC端）、移动端（Android和IOS）和微信公众号。用户可以根据服务或审批涉及的部门、名称进行快速搜索，查找需要的服务或审批。“网上办事大厅”提供“我的服务”和“我的审批”面板，用户可直接在面板进行服务和审批流程的追踪，查看服务和审批流程的详细信息。流程最新的进展和状态系统以内部消息、内部邮件、微信、短消息、语音电话等形式推送给用户。用户可以从“网上办事大厅”的“我的消息”中查看内部消息，也可以登录内部邮箱查收相关邮件。需要提交相关信息的服务或审批，即可以通过下载表单模板，填写后以附件形式提交，也可以直接在线填写表单。需要返回的各种表单（申请、证明、报告、证书等等），支持直接附件下载或在线打印。

#### 4.8 大数据展示与流程监控平台

流程监控

“最多跑一次”校务服务平台的每个服务和审批事项，平台需提供可视化的面板堆流程追踪和实时状态的查询，并对所有数据信息进行日志管理。服务和审批事项的最新的状态和结果，平台能够以多种方式与用户进行沟通与交流，及时进行信息反馈和结果通知，通知和交流方式有：系统内部消息、内部邮件、微信、短消息、语音电话等。

大数据展示分析

根据业务流程状态、执行结果、用户角色、涉及部门、提交时间、办结周期等多种维度对流程和业务数据进行统计分析，各种流程绩效指标以报表和大数据展示形式，直观展示业务流程运行情况，为优化流程、决策分析、改善无效流程、提升效率提供数据分析依据和决策支持。

#### 4.9 驻校开发人员要求

在保证完成“最多跑一次”服务平台的开发、实施、合格验收的基础上，需保证至少安排1名资深项目经理（具有ITPMP或PMP证书）、4名三年以上经验的技术开发人员和1名APP运营推广人员，按照学校上班要求常驻浙江农林大学一年进行“最多跑一次”服务平台二次开发（具体按照采购人需求），包括对接基于学校的“一库一表”的“最多跑一次”中心库上完成200项服务（包含但不限于服务清单）的分析与开发、150项审批（包含但不限于审批清单）的设计与开发、不少于100项微服务或小应用集成与开发，并在校园门户（PC端）、微信公众号、移动APP（Android和IOS）平台上线。驻场技术人员经学校考核确认后不得随意替换，特殊原因需替换（如：离职、大病）需经学校同意并书面批准。

驻场人员必须满足采购人多项技术和技能的要求:

（1）计算机相关专业、全日制本科及以上学历；

（2）项目管理人员必须具有相关资质（权威专业资格认证证书：PMP证书或ITPMP证书），具有相关大型项目五年以上项目管理经验。

（3）专业技术人员需具有3年及以上数据库开发经验，至少熟悉一种JAVA主流开发框架。APP运营推广人员须有1年以上APP运营推广经验。

（4）熟悉Oracle数据库，能熟练使用数据库管理、分析和设计工具；具有扎实的SQL脚本编写能力，熟悉SQL性能优化；

（5）理解Oracle数据库的体系架构，具备架构、设计、优化数据库系统的能力；

（6）熟悉Oracle10/11gRAC/DataGuard的安装、配置、管理及故障排除；熟悉Oracle的备份与恢复技术，熟悉各种情况下的恢复，熟悉RAC、DataGuard等高可用MAA；

（7）有BPM系统开发实施经验者，有复杂流程分析和报表设计与开发经验者；

（8）有运用HTML5技术进行app开发的实际项目经验。

（9）驻场人员必须满足采购人多项技术和技能的要求，通过采购人进行的技术和技能考核。在得到采购人确认后不得随意替换服务人员, 对未经采购人同意并书面批准的驻场人员调换（非离职），采购人有权终止合同，造成的一切损失由中标人进行赔偿。

### （五）其它要求

| 服务标准 | （1）投标人应承诺保证该项目按时正式稳定地运行，并承诺提供1年服务时间，在运行的第一年内需要至少有1名高级项目管理人员、4名三年以上经验专业技术人员和1名“最多跑一次”APP运维人员常驻浙江农林大学进行服务保障及技术支持。 （2）对项目开发过程中可能存在的流程变更与功能变更，投标人须无条件提供软件修改服务。 （3）在项目开发过程以及维护服务期之内，如果用户因业务调整而导致系统功能的变更，只要该功能在招标功能范围之内，投标人须及时、免费提供变更服务。 （4）在整个项目维护周期内，投标人须根据学校数字校园建设要求免费提供数据接口，并配合对接工作；投标人免费提供与浙江农林大学“最多跑一次”服务平台对接的数据接口，并配合对接工作。 （5）投标人应承诺根据对浙江农林大学相关业务运作的规律来有计划地制定服务保障体系。投标人针对客户不同的“最多跑一次”服务平台的业务流程和服务需求，制定不同的运行保障方案，建立完善的本地售后服务体系，向对浙江农林大学提供充分考虑使用者利益的技术支持及售后服务模式。 除了上述的有关承诺之外，投标人关于服务保障体系的描述应具体包括如下内容： （1）运行保障机构 主要描述公司对于对浙江农林大学本项目的运行保障能力描述。 （2）保期内运行服务内容 售后维护服务，定期走访或实行远程维护：定期维护的时间区间、周期和详细规划，规划包括：方式、人员和详细的维护内容。 重大事项的及时响应：浙江农林大学“最多跑一次”服务平台出现故障或意外情况导致服务平台不能正常运行时，投标人响应的情况描述，针对不同响应级别的即时响应包括：人员、时间和内容等。 服务请求的方式：在采购人需要提供服务（包括即时的和非即时的）时，能够与投标人联系沟通的方式描述，应包括：服务热线电话和联系人、联系单位信息、信函/传真、电子邮件、服务网站。 服务请求的流程：投标人对用户的支持或维护请求处理流程的流程图和详细描述。 （3）保期后运行服务内容 售后维护服务，定期走访或实行远程维护：收费服务的时间区间、周期、费用和详细规划，规划包括：方式、人员和详细的维护内容。 重大事项的即时响应：所需费用由双方协商。 （4）运行服务的档案 运行服务的详细记载，可以用于分析总结。 （5）用户投诉 投标人是否设有用户投诉受理电话，对用户的意见做出及时反应。 如果有用户投诉受理电话，请描述以下内容：电话号码（或传真）、投诉中心负责人和受理答复时间。 成果移交 (1)交付成果和文档资料 在本期项目的开发过程中和验收交付使用前，要求将各个阶段产生的全面、规范的成果和文档资料，以及“最多跑一次”服务平台源代码交付给浙江农林大学，而且要提供明确的交付清单和“最多跑一次”服务平台搭建的详细说明文档。同时，成果和文档资料必须符合软件工程的相关要求。要交付的成果和文档资料主要包括以下部分： 1）可运行的浙江农林大学“最多跑一次”服务平台。 2）技术文档：包括项目开发中的各种技术文档，包括但不限于开发&测试环境配置说明、软件工具清单及其详细使用说明、详细数据字典说明、需求分析说明、变更说明、“最多跑一次”服务平台设计说明、用户手册、以及有关“最多跑一次”服务平台接口标准规范、数据库设计规范接等等。 3）管理文档：包括项目开发中的一些工作文档，如，计划、报告、讨论纲要、会议记录等。 4）源代码：包含项目开发中涉及的所有源代码，包括但不限于使用的第三方控件、服务接口、数据接口等所有涉及服务平台开发、测试、部署的源文件或源代码。 (2)版权归属及使用要求： 该浙江农林大学“最多跑一次”服务平台的所有权（包含但不限于使用权，著作权等）为浙江农林大学完全拥有。 |
| --- | --- |
| 服务效率 | 1.中标人须提供应用支持：通过电话、QQ群、微信群、邮件以及其他方式提供7*24小时的应用支持服务（包括使用咨询、系统管理协助、应用政策建议）及系统数据容灾恢复上门现场服务。中标人应在接到维修及技术服务要求后应在1小时之内做出响应，如果需要应在2小时之内派出专业工程师维修人员到现场维修。 2.对于系统数据容灾恢复上门现场服务，在接到采购人报修后2小时内，技术人员到达采购人现场提供系统服务。 3.中标人应具有本地化服务能力，在本地拥有常驻服务和技术支持机构，为采购人提供本地化服务（如无售后服务机构，投标人应当在中标公示后10个工作日内在本地设立售后服务机构）。 |
| 系统集成要求 | 要求本项目软件支持与学校数字化校园平台（统一公共数据平台、统一身份认证、综合信息门户）进行全面对接。 1）认证集成。系统的认证要纳入现有学校统一身份认证体系中。按照学校要求的认证规则改造认证逻辑，采用统一身份登陆界面，实现单点登陆，实现校内用户的统一认证及应用系统级别权限控制。系统需承诺提供业务系统开发权限管理接口，并配合统一身份认证平台进行用户角色与权限管理，对接完成后需学校信息中心签字确认是否按要求完成。 2）数据集成。系统作为学校整体信息化的一部分，需要与学校“一库一表”的统一公共数据平台和其它应用系统进行数据共享与集成。系统数据库设计要符合学校整体信息化制定的相关数据集成标准及编码规范，根据学校的数据集成方案实现数据的采集（ETL技术）和数据的推送(统一数据接口)，完成数据交换和共享。本项目系统中需要其他业务系统的基本信息等数据均采用学校信息化统一公共数据平台进行数据获取。 3）功能集成。系统面向大众的微功能（微应用）要独立配置，并与学校综合信息门户和校园APP进行深入对接，对接内容包括并不限于以下事项： （1）消息集成（包括待办事宜、消息提醒、消息发送等）；（2）日程对接（包括业务日程、公共日程和个人日程）；（3）服务集成（包括浏览器兼容性、Frame嵌入集成、UI整体风格一致性调整等），协助学校实现将面向最终用户的服务页面整合在综合服务门户中。（4）微功能（微应用）属性信息集成，包括微功能（微应用）的时间属性及点击痕迹记录日志信息。 |
| 项目文档要求 | 本次项目验收前必须提供以下文档： （1）需求规格说明书； （2）技术文档：包括项目开发中的各种技术文档，如开发环境配置说明、软件工具清单、需求分析说明、变更说明、教学管理信息服务系统设计说明、用户手册、以及有关系统接口的技术说明等等； （3）软件数据库文档。要求提供投标产品各软件数据库表结构、函数、触发器、数据完整性要求、主键、外键及用户等相关数据库对象的详细说明文档以及技术文档。 （4）管理文档：包括项目开发中的一些工作文档，如，计划、报告、讨论纲要、会议记录等。 |
| 其他技术、服务要求 | 1.要求中标人提供完整详细的实施、培训和运维计划方案，并得到采购人的批准。实施过程严格按照批准后的计划进行，如有变更需再次得到采购人的批准。 2.投标人提供的驻校人员，以及售后维护机构和人员等，必须具有较强的服务能力以及较强的专业技术技能，能提供快速的售后服务响应，满足浙江农林大学“最多跑一次”服务平台后续二次开发、运行、支撑的技术和技能要求。 3.要求项目中标人在项目实施工作开始前提供完整的软件系统需求分析说明文档、概要设计文档、软件系统测试用例和测试结果说明文档、用户使用和管理操作说明文档等相关软件过程管理文档，并得到采购人的论证通过方可开始实施。中标人对由于管理文档不过关造成的工程延期或其他可能的风险承担主要责任，如对采购人造成损失则需进行赔偿。 4.要求中标人不限次数地提供人员使用操作培训、管理员管理操作培训和二次开发培训直至相关人员熟练掌握所需技能。 5.要求中标人保证整个实施过程中的人员稳定性，整个过程中人员替换不得超过1人次(相关人员主动离职情况除外，但需提供离职证明）。项目验收完成后，中标人需保证至少1名高级项目管理人员、4名三年以上经验专业技术人员，1名APP运维人员，共计6位开发或实施人员继续驻场进行运维服务，驻场人员必须满足采购人多项技术和技能的要求，通过采购人进行的技术和技能考核。在得到采购人确认后不得随意替换服务人员, 对未经采购人同意并书面批准的驻场人员调换（非离职），造成的损失由中标人进行赔偿。 6.要求中标人在项目验收前提供完整详细的系统故障维护应急响应机制说明文档，并得到采购人的批准，此为验收通过的必备条件之一。 7.系统实施及运行阶段免费提供与第三方系统的对接的接口并给予不限次数的技术支持。 8.中标人须承诺由高级项目经理资质（具有权威专业资格认证证书：PMP证书或ITPMP证书）的公司在职员工带队驻场实施，项目实施阶段如不能驻场，原则上每少1天，扣款金额按照项目中标总价的0.1%进行扣除，超过10天，采购人有权单方终止合同，由此造成的损失由中标人承担。项目完成后，其中6位驻场人员必须立即无缝对接驻场工作，以保障“最多跑一次”服务平台的平稳运行。驻场服务所产生的人员差旅费用、住宿费用、餐饮费用等所有开支均包含于本项目中标总价中。 9.培训： 中标人应对采购人的二次开发人员、操作人员、维修人员等相关人员免费进行培训。中标人应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中详细说明。中标人须提供完整详细的实施、培训和运维计划方案，并得到采购人的批准。实施过程严格按照批准后的计划进行，如有变更需再次得到采购人的批准。 培训应贯串于整个项目的实施过程中，包括在从项目准备、研发到项目运行的全过程中。提供详细的培训方案、培训内容、培训计划、软件使用说明、后期维护方案。需要提供以下几方面关于培训的描述： （1）运行管理培训 为了使浙江农林大学的相关人员掌握有关“最多跑一次”服务平台的二次开发、使用、维护和管理方法，达到能独立进行管理、故障处理、日常测试和维护等工作的目的，应进行“最多跑一次”服务平台的技术培训，以保证所建设的“最多跑一次”服务平台能够正常、安全、平稳地运行。 （2）培训要求： 投标人派出的培训讲师必须应具有丰富的同类项目的培训经验和实际开发实施经验，能对二次开发人员进行技术讲解和指导； 所有的培训讲师必须用中文授课； 投标人必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关材料，如果培训地点在外地，投标人还应为所有被培训人员提供食宿；投标人应按合同规定安排培训时间和培训名额。 （3）培训方式： 包括课堂讲解、上机操作和实际工作的参与等。 （4）培训工作的内容和对象描述： 投标人进行的培训工作包括了培训方案的设计、培训制度的制定、培训开发、培训实施和培训效果评估，及时监控培训效果，保证培训课程符合浙江农林大学实际的需要。在“最多跑一次”服务平台运行（含试运行）的各个阶段相应的培训内容描述，培训阶段安排包括：“最多跑一次”服务平台二次开发人员培训、维护人员培训和“最多跑一次”服务平台使用人员培训。各个阶段描述标题包括：培训内容、培训教师水平、参加对象、授课时间和上机操作时间。 10.推广：中标人在投标时须提供完整的平台推广方案，并在项目实施完成后协助采购人实际使用用户对于所中标的平台派驻专人进行现场推广。 11.安装调试：在合同规定的时间内完成软件的安装调试，由于中标人的原因不能完成，中标人应承担每日按中标总价的0.1%罚金，超过20天，采购人有权单方终止合同，由此造成的损失由中标人承担。 12.开发标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件必须保证同时安装到位。中标人免费提供合同服务的开发服务。 |

## 二、服务时间

项目实施期限：

合同签订后  30  天内，完成 项目功能需求分析   。

合同签订后  90  天内，提交 试运行版本 给采购人确认。

合同签订后  120  天内，完成  项目开发  。系统投入试运行，试运行正常的  1  个月后提请项目初验。

初验通过  3  个月后进行系统终验。

合同签订一周内，中标提交《项目进度安排》，安排应包括项目总体计划和各阶段安排、各项分解任务的进度计划、各项任务的资源配置和完成标志。《项目进度安排》中时间进度应符合项目采购文件的要求，《项目进度安排》应通过采购人确认。以后项目进度按照《项目进度安排》的规定执行。

## 三、服务地点及范围

交货地点：采购人指定地点。

## 四、质保期

项目终验合格后，中标人需提供1年免费售后服务（包括软件基本运维及项目范围内的功能变更）。

## 五、履约保证金

合同金额的10%作为履约保证金，成交人在合同签订前缴纳至采购人指定账户。在质保期满无质量问题，并且验收合格的情况下，在30个工作日内无息退还。

## 六、付款方式

具体支付方式如下：中标人完成本项目的设计、开发及建设平台上线后，采购人向乙方支付合同金额50%；平台正式验收完成且试运行2个月无质量问题，采购人收到中标人开具的正规发票后向中标人全额支付余下合同金额的50%。其它具体操作方式详见合同款项结算及注意事项。

## 七、验收

中标方须以书面形式提交验收申请并提交所需的系统设计、开发、测试文档；采购人负责对验收工作协调、发起、评定，并签署相应的验收报告。验收分为初期验收和最终验收两个阶段，如果系统在运行期间发现功能及性能与合同规定内容不符，采购人有权推迟系统验收时间。

初验：平台运行正常的  1  个月后提请项目初验。

终收：系统初验之后试运行正常  3  个月后，中标方提请终验。

## 八、售后服务

（1）软件免费维护期为项目完成验收后  1  年，免费维护服务内容包括：软件应用程序更改、软件故障处理、软件应用培训、系统咨询。

（2）中标人接到采购人通知后，远程立即响应，2小时内解决问题，如不能完成，8小时内派遣技术人员到达现场进行维修，不超过2个工作日内解决故障。故障期间提供启动备用通道和系统。

（3）在服务期内，供应商应对合同货物出现的质量问题负责处理解决并承担一切费用。

## 合同履行

必须由投标主体履行合同

# 第三章 投标人须知

## 前附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：”最多跑一次”校务服务平台建设项目 招标编号：ZJWSBJ-NL-201905G（1） |
| 2 | 采购人名称：浙江农林大学 联系人：张老师、王老师 联系电话：0571-63741996，0571-63740897 地址：杭州市临安区武肃街666号 采购代理机构名称：浙江五石工程咨询有限公司 业务联系人：徐先生 联系电话：0571-87805727 报名联系人：梁小姐 联系电话：17746806483 邮箱：2810140286@qq.com 地址：杭州市滨江区东方通信科技园启迪楼2楼1207室 |
| 3 | 经批准或确认的本次采购方式：公开招标 |
| 4 | 服务地点：采购人指定地点； |
| 5 | 投标书递交至：杭州市西湖区西园八路11号杭州数字信息产业园G座603室。 现场接受投标时间：2019年05月08日13时30分 (北京时间) 投标截止时间：2019年05月08日13时30分 (北京时间) 逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。 |
| 6 | 开标时间：2019年05月08日13时30分(北京时间) 开标地点：杭州市西湖区西园八路11号杭州数字信息产业园G座603室。 |
| 7 | 投标文件份数： （1）纸质版：正本一份，副本四份 （2）响应文件电子版：1份，内容为已签字盖章的商务技术纸质响应文件正本的扫描件，PDF格式，光盘或U盘存储。 |
| 8 | ★ 投标有效期：从提交投标文件的截止之日起90天 |
| 9 | 投标保证金：人民币29000元。于2019年05月07日14时30分前须电汇到达指定账号（电汇时请注明招标编号）提交投标保证金时间：每天上午9:00—11:30，下午2:00—4:30，节假日除外。 单位名称：浙江五石工程咨询有限公司 账 号：583595811900015 开 户 行：浙江民泰商业银行杭州钱江新城支行 |
| 10 | 投标保证金的退回： （1）中标人的投标保证金在与招标人签订了合同并付清中标服务费后，凭合同复印件和缴纳凭证复印件退还（因投标人自身原因导致无法及时退还的除外）。 （2）未中标人的投标保证金将在中标公告发出后5个工作日内凭缴纳凭证复印件原额退还（因投标人自身原因导致无法及时退还的除外）。 |
| 11 | 信息公告及评标结果公告媒体： 浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）上发布。 |
| 12 | ★投标报价： （1）报价方式：按总价进行报价，超出预算价格的做无效标处理；投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。 （2）本项目为交钥匙工程，报价包括实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、税费等完成本项目所需要的所有费用。 （3）标人需自行承担涉及投标的一切费用，均计入报价。报价一经确定，采购人不再支付任何费用。 （4）投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 |
| 13 | 本次招标项目采用的评标办法：综合评分法 |
| 14 | 现场踏勘： 不组织，自行前往踏勘项目现场，风险自担。 |
| 15 | 招标代理服务费： （1）参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计[2002]1980号文件规定的招标费率标准7折收取服务费，不足3000元按3000元收取。 （2）中标人在领取中标通知书前，应向招标代理机构交纳招标代理服务费。 （3）招标代理服务费以电汇方式支付。 （4）中标人如未按上述规定办理，本招标代理机构有权从其参加招标活动的投标保证金中收取采招标代理服务费，并对不足部分进行追索。 （5）服务费缴纳账号： 单位名称：浙江五石工程咨询有限公司萧山分公司 开户银行：浙江民泰商业银行杭州钱江新城支行 账 号：583777806700015 |
| 16 | 按照招标文件确定的事项、采购内容变更的规定、中标人的投标响应、中标人的投标承诺、中标通知书确定的数量和金额签订合同。 |
| 17 | 质疑与投诉： 质疑：根据《政府采购法》第五十二条的规定，投标人认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑（格式详见附件）。 质疑起算日期：1.对采购公告信息（含投标人资格条件）提出质疑的，质疑期限自采购公告发布之日起计算。2.对招标文件提出质疑的，质疑期限自投标人获得招标文件之日起计算。（发售截止日之后报名的供应商，质疑起算日期以发售截止日起计算）3.对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日。否则，被质疑人可不予接受。4.对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）之日起计算。 质疑人可以采取直接递交、传真或邮寄方式提交质疑书（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，被质疑人可不予接受、答复。采取邮寄方式送达质疑书的，以邮件注明的收件人实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。采取传真方式送达质疑书的，质疑人应当取得被质疑人确认收到传真的意见，并及时将质疑书原件送达被质疑人。被质疑人可以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。 投诉：根据《政府采购法》第五十五条的规定，质疑投标人对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |

## 第一节 总则

### 一、适用范围

本招标文件适用于招标公告中所述项目的采购。

本招标文件及相应的补充文件、通知等解释权归浙江五石工程咨询有限公司所有。

### 二、定义

1.“采购人”系指浙江农林大学。

2.“代理机构”系组织本次招标的浙江五石工程咨询有限公司。

3.“投标方”和“投标人”系指参加本次招标活动符合资格条件的供应商。

4.“全权代表”系指参加本次招标活动的授权代表。

5.“★”系指实质性要求条款，投标人应做出实质性响应。“▲”系指重要条款

### 三、合格的投标人

详见招标公告“投标人资格要求”

### 四、投标费用

1.无论投标结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

2.中标人在领取中标通知书前，应向招标代理机构交纳招标代理服务费，收费标准见“第一章投标人须知前附表-15”。

### 五、转包与分包

1.本项目不允许转包；

2.投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

### 六、特别说明

1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 第二节 招标文件

1.招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

2.投标方应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，则可能被视为无效标而导致投标被拒绝。

3.为保证招标的公平性，若招标文件的技术指标要求存在排他性或歧视性条款，请投标方核实后，在本招标文件开始发出日起7个工作日内，以书面形式（加盖单位公章）向招标方提出质疑条款、理由及建议。

4.在投标截止时间前，招标代理机构可用补充文件或书面更正通知的方式对已发出的招标文件进行必要的修改。招标代理机构应在投标截止时间16日前在规定的官方指定信息发布媒体上以公告形式发布关于招标文件修改的“更正公告”或“通知”，并用传真、电子邮件、短信等适当方式通知所有招标文件的收受人。这些修改、补充文件或通知是招标文件的组成部分，相同内容修改以最后发出的为准，对所有投标方具有约束力。另请潜在投标方注意采购项目发布媒体的相关公告。

5.潜在投标方收到招标文件的修改、补充文件或修改通知，或推迟投标截止时间和开标时间通知后，应在通知单回执上明示意见、盖上投标方单位公章，在同一天内以书面或传真或邮件或短信形式或其他适当方式回复招标代理机构。并立即与招标代理机构指定的联系人员进行沟通确认，否则，风险自担。潜在投标方须注意与招标代理机构保持迅捷有效的沟通及关注采购信息发布媒体的有关公告，以便及时获取招标采购项目的最新信息与项目动态，及时有效地做出响应。

6.投标方在投标截止时间5天前，对招标文件如有疑问要求澄清的，用书面形式通知招标方,招标方应用书面作答。如有必要，可将答复内容包括原提出的问题（但不标明问题查询的来源），分发给所有取得同一招标文件投标方。

7.招标方在投标截止时间3天前，因故需推迟投标截止时间、开标时间时，招标代理机构应提前用传真、电话、短信、电子邮件等适当方式通知所有招标文件收受人，并在规定的官方指定信息网上发布招标信息变更公告。投标方应在收到通知后立即用传真、短信、电子邮件等适当方式向招标代理机构回复，并立即与采购代理机构指定的联系人员进行沟通确认。在这种情况下，招标代理机构和潜在投标方相应的权利和义务将受到新的投标截止期的约束。

## 第三节 投标文件

### 一、投标文件语言和计量单位

1.投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。

2.投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

### 二、投标文件的组成（资格证明文件、报价文件和商务技术文件三部分组成）：

（一）资格证明文件（资格审查要求的资格证明材料，且均需要加盖公章）

1.提供有效的经营执照复印件并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字；

2.提供2018年12月-2019年2月任意一个月有效的依法缴纳税收证明（完税凭证或税务部门出具的证明，新成立单位出具银行资信证明）；

3.提供2018年12月-2019年2月任意一个月有效的依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；

4.投标前三年无重大违法记录声明函（格式自拟）；

5.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟）；

6.投标保证金(提供投标保证金缴纳凭证，附件十三）；

7.信用记录：投标人在投标文件中提供投标截止前三个工作日的查询信息网站截图：查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn），最终审查以代理机构在投标截止前一个工作日查询的最新信息为准；

8.特定资格要求证明文件，提供证书复印件加盖公章。

9.法定代表人证明书，法定代表人授权书（见附件十一）（法定代表人参加投标的无须提供）、授权委托人身份证复印件、授权委托人社保证明（被委托人必须为本单位在职员工，并提供2018年12月-2019年2月任意一个月的社保证明）；本项不作为资格证明文件审查内容。

（二）报价文件：按A4幅面，统一格式填写、编码、装订成册，包括：

1.投标函；（附件一）

2.开标一览表；（附件二）

3.投标报价明细表；（附件三）

4.投标方认为需要的其他文件资料。

（三）商务技术文件

（提供相关证明文件复印件，均须加盖公章）

1.商务部分

（1）资信技术标评分索引表（附件十五）

（2）企业法人营业执照（事业单位法人证书/社会团体法人登记证书）、税务登记证及组织机构代码证复印件；质量管理体系（如有）、环境管理体系（如有）、职业健康及安全管理体系（如有）等三体系认证证书；资质证书复印件（按照资格条件要求提供）

（3）法定代表人的身份证和法定代表人授权委托书（投标人的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权书；身份证复印件、授权委托人社保证明（2018年12月-2019年2月任意一个月的社保证明）

（4）2018年财务报表（原则上需经过审计的投标上一年度的财务报表，含“四表一注”的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）

（5）投标声明书（附件十）

（6）廉政承诺书（附件十二）

（7）同类项目实施情况一览表：2016年1月1日（以合同签订时间为准）至今实施的类似项目合同复印件（加盖公章），相关实施经验及成功案例介绍（要求提供有关情况，包括：项目名称、项目基本内容、业主名称、联系人及电话，项目金额、实施日期等，附件九）

（8）投标人企业类型声明函

（9）小微企业资格证明材料、监狱企业资格证明材料

（10）残疾人福利性单位声明函

2.技术部分

（1）投标方情况表（附件八）

（2）服务理念和目标

（3）项目实施方案

（4）拟投入本项目的各服务内容所需的设备与工具

（5）商务条款及服务要求偏离表（附件四）

（6）针对本项目提供的人员配置情况，主要指服务管理人员岗位安排分配明细计划：人员数量配置（重要岗位须人员详细资料，并附上有关资格证书复印件）等。投入本项目的项目经理及相关专业的专职管理和技术人员的履历及相关岗位责任描述，附相应职业资格证书复印件；投标人为完成本项目组建的工作小组名单，每个专职管理人员情况和在杭州人员数应该明确表示，明确投入管理服务的人数，在提交的投标文件中安排的人员，须为公司的固定职员；每个参加项目的专职管理人员的履历表应随投标文件一并提交，主要内容包括学历、职位、经验与业绩等。（附件七）

（7）可提供的备品备件清单（如需要，附件五）

（8）安全文明、应急工作措施和方案

（9）针对本项目的合理化建议

（10）针对本项目的优惠承诺、特殊服务承诺等；

（11）关于对采购文件中有关条款的拒绝声明（如果有）

（12）招标文件要求的或者投标人认为需要的其他技术文件或说明。（格式自拟）

### 三、投标报价

（1）报价方式：按总价进行报价，超出预算价格的做无效标处理；投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

（2）本项目为交钥匙工程，报价包括实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、税费等完成本项目所需要的所有费用。

（3）标人需自行承担涉及投标的一切费用，均计入报价。报价一经确定，采购人不再支付任何费用。

（4）投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

### 四、投标保证金

1.投标方应按“第一章投标人须知前附表-9”规定提供投标保证金。

2.投标保证金应采用形式为：银行汇票、电汇，而不接受其他形式的保证金；汇款人名称应当与投标方的名称相一致。

3.投标资料表中规定的截止时间投标保证金未到账的投标将被视为无效投标。

4.中标人的投标保证金在与招标人签订了合同并付清中标服务费后，凭合同复印件和缴纳凭证复印件退还。

5.未中标人的投标保证金在中标公告发出后5个工作日内主动联系报名联系人凭缴纳凭证复印件原额退还。

6.发生下列情况之一，保证金将作为违约金全部不予退还。

（1）开标后在投标有效期间内，投标方撤回其投标的；

（2）中标人不按本招标招标文件或有关法律、法规及规章的规定签订合同的；

（3）拒绝提交了履约保证金（若有）或拒绝履行合同义务的；

（4）将中标项目转让他人的，或未在投标文件中声明且未经招标人同意将中标项目分包给他人的；

（5）非法干扰本招标投标等采购程序、无理取闹影响采购公平公正、虚假投标的等违法违规行为；

（6）中标人有违反诚实守信原则的行为或事项的；

（7）其他违反国家有关招标投标法律、法规与规章的。

### 五、投标文件的签署及规定

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应资格证明文件和报价文件单独装订成册、商务技术文件合并装订成册（含电子文档一份），其中正本一份、副本四份，投标文件的封面应注明“正本“、“副本”字样，以及采购人名称、招标编号、招标项目名称、投标文件名称（报价文件、资格文件、商务技术文件）、投标方名称、投标方地址、投标方授权代表签字及日期。

★3.活页装订（卡条、抽杆夹、订书机、散装）的投标文件无效。

4.投标文件的正本必须以不褪色的墨水填写或打印（（原件和复印件须加盖公章）），注明“正本”字样，副本可以是正本加盖公章后的复印件。

5.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由投标人代表签署，投标人应写全称，并加盖骑缝章。

6.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由投标人代表签字并加盖公章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

## 第四节 投标文件的递交

### 一、投标文件的密封及标记

1.将全部投标文件（资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分）分别包装。

2.投标文件（资格证明文件、商务技术文件、报价文件）应按以下方法分别装袋密封：

相同部分的投标文件密封袋内装投标文件正副本。封口处应有全权代表的签字及投标方公章。外层封皮上写明采购人名称、招标编号、招标项目名称、投标文件名称（报价文件、资格文件、商务技术文件）、投标方名称、投标方地址、投标方授权代表签字及日期并注明“在    年  月  日  时  分之前不得启封”字样。

3.如果投标方未按上述要求密封及加写标记，招标方对投标文件的误投和提前启封概不负责。

4.投标文件必须在投标截止时间前邮寄到达或派人送达到指定的投标地点，在投标截止时间以后送达的投标文件或者未按照招标文件要求密封的投标文件，招标方拒绝接收。

5.招标方对投标文件在邮寄过程中的遗失或损坏不负责任。

### 二、投标文件的补充、修改或撤回

1.投标以后，如果投标方在投标截止时间前提出补充、修改或撤回要求，必须提供有法人代表或全权代表签署的要求撤回投标的正式文件，本招标代理公司将予以接受。

2.投标方修改投标文件的书面村料，须密封送达招标方，同时应在封套上标明“修改投标文件（并注明招标编号）”和“在    年  月  日  时  分之前不得启封”字样。

3.开标后投标方不得撤回投标，投标文件不予退还。

## 第五节 开标

### 一、开标流程

1.采购代理机构将按照采购公告规定的时间、地点组织开标，开标原则上采取先拆封商务和技术文件、商务技术评审后拆封报价文件的顺序进行。具体按以下程序进行。

（1）采购代理机构开启开标场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。接着将核验出席开标活动现场的各投标人法定代表人或其授权代表及相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员不得进入现场。各投标人法定代表人或其授权代表应准时参加，携带本人身份证原件，投标文件中按要求提供法定代表人授权书。投标人如不派代表参加开标大会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

（2）采购代理机构接收投标文件并登记，各投标人法定代表人或其授权代表对投标文件的递交记录情况进行签字确认。没有整体密封包装的投标文件，将被当场拒绝。

（3）采购代理机构宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织各投标人法定代表人或其授权代表签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）对投标人投标保证金缴纳情况进行查验、核实（投标保证金缴款凭证复印件是投标文件的组成部分时，可在投标文件拆封后查验、核实），提请投标人或者其推选的代表查验投标文件密封情况。

（5）开标时，按投标人提交投标文件的登记顺序当众拆封、清点投标文件（包括正本、副本）数量，将其中密封的报价文件集中等候拆封。采购代理机构对供应商资格证明文件进行查验、核实，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况。资格证明文件审查不通过的，不再进行商务文件、资信技术文件、报价文件的评审。并退还其他投标文件。

（6）对资格审查通过的商务和技术文件由现场工作人员护送至指定的评审地点。对不符合装订要求的采购响应文件，由现场工作人员退还供应商代表。

（7）商务和技术评审结束后，采购代理机构宣布商务和技术评审无效投标人名单及理由，无效投标人可收回未拆封的报价文件并签字确认；公布经商务和技术评审符合采购需求的投标人名单，采用综合评分法的，公布其商务和技术得分之和的情况。

（8）采购代理机构拆封投标人报价文件，宣读《投标（开标）一览表》有关内容，同时当场制作并打印开标记录表，由各投标人法定代表人或其授权代表在开标记录表上签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，采购代理机构将报价文件及开标记录表送至评审地点，由评标委员会对报价的合理性、准确性、有效性等进行审查核实。

（9）评审结束后，采购代理机构公布中标候选人名单，及采购人最终确定中标人名单的时间和公告方式等。

### 二、投标文件鉴定

1.开标时，采购代理机构将对投标文件进行初步审查，检查投标书内容是否完整、编排是否有序、是否提交了投标保证金、文件签署是否规范以及投标人资格是否符合要求等。如投标文件被确认为无效，采购代理机构将及时通知该投标人。

2.如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，采购代理机构及评标委员会将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

3.经开标后递交至评标委员会的投标文件，仍需接受相关符合性的检查，并有可能在评标过程中被判断为无效。

## 第六节 评标

### 一、组建评标委员会

采购代理机构依法组建由5人及以上奇数的人员组成的评标委员会，负责对投标文件进行审查、质询、评审和比较等。评标委员会由采购人代表和政府采购咨询专家组成，其中政府采购咨询专家人数不少于成员总数的三分之二。评标委员会成员名单在招标结果确定之前依法保密。

### 二、评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。不考虑投标方在开标后提交的任何的补充声明、修正方案。

### 三、评标原则

评标严格按照招标文件的要求和条件，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。以公开、公正、公平、效益的原则进行；比较报价，同时考虑以下因素；

1.价格合理，方案、产品先进、可靠。

2.经营信誉。

3.反对不正当竞争。

### 四、评标程序

1.采购代理机构按照招标文件规定的时间、地点及程序组织评审。评审活动一般应按以下程序组织开展：

（1）开启评审场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

（2）核验出席评审活动现场的评标委员会各成员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

（3）介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评标委员会应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

（4）通报报名参加本项目的投标人名单及资格预审情况（如有），宣读最终提交投标文件且通过资格审查的投标人名单，组织评标委员会各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

（5）根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评标委员会对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评标委员会提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

（6）评标委员会组长组织评标委员会独立评审。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会对拟认定为投标文件无效的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；采购代理机构可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

（7）做好评审现场相关记录，协助评标委员会组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评标委员会各成员签字确认。

（8）评审结束后，采购代理机构交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

### 五、修正原则

评标委员会对投标文件的商务报价文件进行审核，对发现计算、书写等错误的，按以下原则进行修正：

1.大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3.单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

4.以修正后的总价作为投标报价。

### 六、投标无效的情形

1.在符合性审查、商务和技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按照招标文件规定要求装订、密封、签署、盖章的；

（2）未提供或未按要求提供投标函、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书、投标声明书；

（3）法定代表人委托授权代表参加投标但未提供投标授权代表社保缴纳证明的；

（4）未提供或未如实提供采购需求偏离表的；

（5）明显不符合招标文件要求，或者与招标文件中标“★”的项目发生实质性偏离的；

（6）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（7）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）报价文件未按要求签署、盖章的；

（2）未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价明细有缺漏项，或者与招标文件要求不一致的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（6）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（有可能影响产品质量或者不能诚信履约的），投标人在评标现场合理的时间内无法提供书面说明（必要时提交相关证明材料）证明其报价合理性的。

3.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，由采购人或采购代理机构上报政府采购监督管理部门，视情列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 七、投标的澄清

1.对投标文件审查中发现的投标文件表达含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字与计算错误的内容，评标委员会可通过询标，要求投标方做出澄清。投标方必须按照招标代理机构通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

2.投标方应对需要澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标方全权代表（或法定代表人）的签字（或盖章），书面澄清将作为投标内容的一部分。

3.投标方对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或改变投标价格等投标文件的实质性内容。否则，不予接受。

### 八、评标办法

本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四部分：评标办法及评标标准》。

## 第七节 授予合同

### 一、公告及定标

1.采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

2.采购代理机构自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）等相关网站或媒体上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

### 二、签订合同

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.招标文件，中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

### 三、履约保证金：

1.合同签订时，中标单位按合同总价的10%向采购方交纳履约保证金。

2.履约保证金的交付方式：支票、汇票、本票或保函等非现金方式。

3.履约保证金在服务期满无违约，20个工作日内无息退还。

## 第八节 例外处理

投标截止时间结束后或评审过程中参加标项投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，采购人可选择以下方式之一处理：

1.可将本标项作废标处理，重新组织采购；

2.可按省级财政部门的审批意见采用其他采购方式组织采购。

# 第四章 评标办法及评分标准

## 一、评分总则

以招标文件要求为基础，考虑各项相关因素的影响，将相关因素以定量计算的方法转换成分数表示形式，以最高“评标分数”确定评标结果顺序。

本次招标的评标采用综合评分法。

评标总分为100分，合格投标方的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位

投标人评标综合得分=资信分+技术分+价格分

商务和技术分按照评标委员会成员的独立评分结果的算术平均分计算，计算公式为：商务分、技术分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

## 二、评分内容及标准

本评标标准是对 “投标方须知”中”“E开标”、“F评标”以及其他相关条款的具体补充，如有矛盾，以本评标标准为准。

技术分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

| 评审因素 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格分（30分） |  |  |
| 投标报价 | 30 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100 |
| 商务分（24分） |  |  |
| 投标人信誉与资质 | 4 | 投标人具有ISO9001系列国际质量管理体系认证得4分，未提供不得分。 |
|  | 4 | 投标人具有第三方信用机构提供的AAA级 “企业信用等级证书”得4分，未提供不得分。 |
| 项目负责人(PM)资质 | 4 | 项目开发和免费维护期间采用项目经理负责制，考察投标人参与本项目的项目经理资质（提供复印件）： 1、信息系统项目管理师（ITPMP）资格认证证书 2、PMP（Project Management Professional）资格认证证书 项目管理人员具有该两项证书得4分，只具备其中1项证书得2分，否则不得分。 |
| 业绩 | 10 | 要求投标人自2015年1月1日以来（以合同签订时间为准）有合作伙伴类、平台类大型项目业绩（不包括硬件采购费用）：合同金额≥150万元每个得3分； 150万元>合同金额≥50万元每个得2分；合同金额<50万元不得分。最高得10分。（提供合同复印件，原件备查） |
| 服务质保期 | 2 | 服务质保期满足招标文件要求的得1分,每延长一年加1分,最多加1分,延长时间不足一年的不计入加分。 |
| 技术分（46分） |  |  |
| 供货措施 | 3 | 投标人建议的安装、调试、验收方法或方案（除商务偏离表中响应规格以外内容）合理可行，完全满足采购人要求，评标委员会横向比较打分，最高得3分，未提供的不得分。 |
| 技术方案 | 10 | 1.基于J2EE平台，采用JAVA开发语言的得2分，否则不得分。 2.采用Spring，Bootstrap等主流技术架构，基于HTML5+CSS3实现多终端多浏览器访问（如：IE、Chrome、Firefox、Safari、Opera等）的得2分，否则不得分。 3.采用组件化开发，由低耦合的组件完成各项业务，通过组件管理器呈现给用户的得2分，否则不得分。 4.除以上需求的其他采购需求根据整个方案功能满足程度、完整性、合理性、易用性等情况综合打分，最高4分，不能满足的一项扣2分，扣完为止。 |
| 优惠条件 | 3 | 投标人承诺给予采购人的各种优惠折扣率高、力度大，评标委员会横向比较打分，最高得3分，未提供的不得分。 |
| 项目实施 | 3 | 提供项目实施进度计划、组织机构和分工安排、项目过程各阶段划分和控制，应有项目实施全过程各阶段主要实施活动的描述。由评标委员会横向比较评分，最高得3分。 |
| 售后服务能力及培训 | 3 | 根据投标人针对本项目提供的售后服务方案、响应时间、服务承诺等，对拟投入服务人数、响应时间、服务承诺进行评审。由评标委员会横向比较评分，最高得3分。 注：提供相关证明（加盖公章）。 |
|  | 3 | 培训计划内容，培训范围，实施及针对性：专业，合理、详细，可实施的、有针对性的。由评标委员会横向比较评分，最高得3分。 |
| 驻场承诺 | 10 | 合同签署后，在保证完成“最多跑一次”服务平台的开发、实施、合格验收的基础上，至少安排1名资深项目经理（具有ITPMP或PMP证书）和4名有三年以上经验的技术开发人员、1名“最多跑一次”移动端APP运营推广人员，按照学校上班要求常驻浙江农林大学一年进行“最多跑一次”服务平台二次开发及服务（具体按照采购人需求），包括对接基于学校的“一库一表”的“最多跑一次”中心库上完成200项服务（包含但不限于服务清单）的分析与开发、150项审批（包含但不限于审批清单）的设计与开发、不少于100项微服务或小应用集成与开发，并在校园门户（PC端）、微信公众号、移动APP（Android和IOS）平台上线。驻场技术人员经学校考核确认后不得随意替换，特殊原因需替换（如：离职、大病）需经学校同意并书面批准。 提供承诺函的得10分，未提供的不得分。 |
| 项目源代码&版权归属承诺 | 6 | 投标人须提供书面承诺函，承诺项目正式验收后，向浙江农林大学移交项目开发中涉及的所有源代码，所有文档（包括技术文档和项目管理文档）、包括但不限于使用的第三方控件、服务接口、数据接口、数据规范等所有涉及平台开发、测试、部署的源文件或源代码。浙江农林大学“最多跑一次”服务平台的所有权（包含但不限于使用权，著作权等）为浙江农林大学完全拥有。 提供承诺函的得6分，未提供的不得分 |
| 合理化建议和改进措施 | 2 | 投标人对本项目的合理化建议和改进措施合理、可行性高，评标委员会横向比较打分，最高得2分，未提供的不得分。 |
| 投标文件的规范性、完整性 | 3 | 投标文件编制是否完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合招标文件要求．对标书的规范和完整等情况比较后打分；优的得3分；良的得2分；差的得1分。 |

说明：

1.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，投标人如为小型或微型企业并提交相关证明材料且所投产品为小型或微型企业制造的，其小型或微型企业部分的投标报价扣除6%后参与评审；

2.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人如为监狱企业并提交相关证明材料且所投产品为小型或微型企业制造的，其小型或微型企业部分的投标报价扣除6%后参与评审；

3.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，投标人如为残疾人福利性单位并提交《残疾人福利性单位声明函》且所投产品为本企业或其他残疾人福利性单位制造的，其残疾人福利性单位部分的投标报价扣除6%后参与评审；

4.残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

# 第五章 合同格式

本章所述《合同格式及合同条款》为指引性文件。在合同签订时，招标人有权合理修改本合同条款。若招标人和中标人双方同意，合同格式也可以按照其他形式。合同条款的基本内容应与本章所述《合同格式及合同条款》要求的内容相一致，同时招标文件及其答疑、补充、修改； 中标人的投标文件正本；投标人在评标答疑时的书面澄清或说明；中标通知书等文件是构成合同不可分割的部分。

项目编号：

确认书编号：

甲方（采购人）：浙江农林大学

乙方（中标人）：

丙方（采购代理机构）：

经采购代理机构对                          项目通过  公开招标  方式采购，确定              为中标单位，甲、乙双方友好协商，就本项目的设计、开发和实施签订本合同。与履行本合同有关的、经甲方审核同意的项目招标文件、投标文件、中标通知书、需求分析报告、实施方案、技术与支持服务方案、技术培训方案、测试及验收方案等，都是本合同的组成部分。上述文件与本合同有冲突的，以本合同为准，上述除本合同以外的文件之间如有内容不相符之处，以甲方认可的为准。

### 一、合同标的

乙方向甲方提供下列第[Ⅰ]、[Ⅱ]、[Ⅲ]]项软件开发和技术支持服务：

[I]按照招标文件要求，完成项目的___________________。主要内容包括:____________________________________________________。

[Ⅱ]乙方向甲方提供项目开发实施情况和相关的完整技术资料，包括在本项目中形成的源代码、开发文档、测试文档等相关档案材料。

[Ⅲ]结合项目开发与实施，乙方为甲方相关人员提供免费技术培训。

具体内容和要求详见本项目的采购文件，以及在项目启动后由乙方负责编制、经甲方确认的软件需求说明书和系统详细设计说明书。

### 二、开发服务费用、报酬及支付方式、履约保证金质保金

1.开发费用及报酬

本项目软件开发服务报酬共计人民币(大写)       元整(¥_      _)，甲方按照一次性付款方式向乙方支付相关款项。

2.付款方式

具体支付方式如下：乙方完成本项目的设计、开发及建设平台上线后，甲方人向乙方支付合同金额50%；平台正式验收完成且试运行2个月无质量问题，甲方收到乙方开具的正规发票后向乙方全额支付余下合同金额的50%。

3.履约保证金

合同总价的5%作为履约保证金，合同签订前由乙方交入甲方帐户。

4.质量保证金

验收合格后履约保证金自动转为质量保证金，在甲方正常使用满一年后确认乙方无违约行为后无息返还给乙方（遇寒暑假及国定假日顺延）。

### 三、期限、地点和方式

实施地点：浙江农林大学指定地点

实施方式：乙方组织充足的专门技术人员，在甲方指定的项目负责人的统一领导下集中研发，乙方工作时应遵守相关规章制度。

项目实施期限：

合同签订后  _天内，完成_      。

合同签订后  _天内，提交_      给甲方确认。

合同签订后    天内，完成__     。系统投入试运行，试运行正常的      个月后提请项目初验。

初验通过        个月后进行系统终验。

合同签订一周内，乙方提交《项目进度安排》，安排应包括项目总体计划和各阶段安排、各项分解任务的进度计划、各项任务的资源配置和完成标志。《项目进度安排》中时间进度应符合项目采购文件的要求，《项目进度安排》应通过甲方确认。以后项目进度按照《项目进度安排》的规定执行。

### 四、协作和工作约定

甲方的权利和义务

1.合同签署后        天内，甲方应书面指定项目负责人，项目负责人应被授权在履行本合同的所有事务中代表甲方，但验收等重要事务的确认，均需加盖甲方公章后方为有效，仅项目负责人个人签字无效。

2.负责协调安排乙方与甲方内部有关部门以及其他单位的工作关系，配合乙方工作；

3.向乙方提供必要的业务需求；

4.协调第三方业务系统提供商配合乙方完成第三方业务系统接入；

5.根据本合同相关条款按时向乙方支付合同款项；

6.向乙方提供实施本项目所必须的应由甲方提供的信息及资料,及时对乙方实施本项目的提问等进行答复、确认；

7.负责及时协调工作结果的确认和验收工作，对不需评审的工作结果，甲方应在收到乙方提交文档后一周内，给予答复或确认，对需要评审的工作结果，应在三周内组织评审，否则视为甲方己确认；

8.甲方有授予监理方在监理工作职责范围内执行工作的权利。

乙方的权利和义务

1.合同签署后_  天内，乙方应书面指定项目负责人，项目负责人应被授权在履行本合同的所有事务中代表乙方；

2.向甲方提供合同及其附件所规定的所有服务内容；

3.在验收时，负责对合同规定的由乙方完成的所有文件、资料、记录等技术文档进行整理、归档，其中纸质材料一式两份移交给甲方，并同时提供电子版材料；

4.在整个系统建设过程中，应采用适合本项目建设的项目实施管理方法和工具，用以指导和管理项目建设；

5.转让和分包:未经甲方事先书面同意，乙方不得向第三方部分转让或全部转让其应履行的合同义务；

6.乙方应按要求接受项目监理方管理，包括在开发设计过程各节点的监理；

7.甲方和本项目的监理方在项目实施期间将全程参与和监督乙方的开发服务工作，乙方有义务向甲方及监理方及时提供项目开发的进度报告、相关的程序和技术资料；

8.乙方须向甲方项目负责人汇报每天的进展，每周向甲方提交项目进展报告及周工作计划；

9.乙方须遵守甲方现场工作制度和管理制度，有义务配合甲方做好项目管理工作；

10.乙方有义务保证实施团队成员的稳定性，乙方因人员调动客观上造成甲方工作进度或质量损害的，乙方须承担相应责任。

### 五、风险责任的承担

在履行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下难以克服的技术困难，导致研究开发部分或全部失败所造成的损失，风险责任由乙方承担。因方案设计错误、需求调研和分析不充分、或因出现无法克服的技术困难，导致设计开发失败或部分失败的，由此造成的风险损失均由乙方负担。

本项目风险责任确认的方式：由甲、乙双方协商确认。

### 六、成果及知识产权的归属，保密责任及限制竞争

本项目的成果（包括计算机软件、技术诀窍、秘密信息、技术资料和文件等，乙方在本合同签署前已拥有的知识产权和按照约定使用第三方的知识产权除外）由甲方独享，如需推广运营双方再进行协商。未经甲方书面同意，乙方不得单方许可或提供给第三方使用，否则，应按本合同价款总额的5倍向甲方支付赔偿金。

乙方对在项目建设期间所获得的甲方的情报和资料有保密义务，并对系统中涉及甲方业务的关键数据保守机密，泄漏秘密应承担相应责任。本保密责任条款不论本合同是否变更、解除、终止，本条款均有效。乙方违反约定，视为乙方放弃本合同中的所有权利。甲方有权要求乙方按合同价款总额的2倍赔偿损失。

### 七、关于项目验收

本项目以本合同第一条合同标的，以合同附件约定内容和甲、乙双方签字确认的项目需求说明书，以及经甲乙双方确认之书面变更说明所列工作内容作为验收依据。

乙方须以书面形式提交系统验收申请并提交所需的系统设计、开发、测试文档；甲方负责对验收工作协调、发起、评定，并签署相应的验收报告。验收分为初期验收和最终验收两个阶段，如果系统在运行期间发现功能及性能与合同规定内容不符，甲方有权推迟系统验收时间。

验收：系统运行正常    个月后，乙方提请验收。

### 八、售后服务

1.软件免费维护期为项目完成验收后_  _年，免费维护服务内容包括：软件应用程序更改、软件故障处理、软件应用培训、系统咨询。

2.中标人接到采购人通知后，远程立即响应，2小时内解决问题，如不能完成，8小时内派遣技术人员到达现场进行维修，不超过2个工作日内解决故障。故障期间提供启动备用通道和系统。

3.在服务期内，供应商应对合同货物出现的质量问题负责处理解决并承担一切费用。

### 九、违约金或者损失赔偿金额的计算方法

1.经甲方书面确认免费服务期结束，项目实施正常，无设计错误和乙方无违约行为后，原额(无息)归还质量保证金。

2.因乙方原因造成的预期履行合同义务或达不到项目规定的技术指标，乙方应当承担违约责任。承担方式和违约金额如下：超期30天内，每天扣减合同总额的0.5‰（或按合同总额的0.5‰每天支付违约金），累计超期 30天的，除按前述标准支付违约金外，甲方还有权解除合同，并没收履约保证金。

3甲方逾期支付合同价款，应按逾期金额的0.5%每天向乙方支付违约金。

### 十、争议的解决方法

在合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决，双方不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的，双方商定，可向甲方所在地法院起诉。

### 十一、其他约定

1.本合同经甲、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖三方印章后生效。

2.本合同一式陆份，采购代理机构各执壹份，甲方执叁份，乙方执贰份。

3.与本合同有招标文件、投标文件及相关承诺等系本合同的组成部分。

4.本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

5.项目实施过程及验收阶段，乙方须提交以下文档供甲方确认，并保证所提交文档和程序的完整性、正确性和一致性：

1)需求调研分析报告；

2)软件需求说明书：

3)系统设计文档(包括概要设计、 详细设计、数据库设计)；

4)测试报告，包括测试环境、功能点、性能、测试案例等；

5)系统部署文挡，包括软硬件清单、部署方案；

6)提供实施阶段在内的所有技术资料，如 bug修复列表，符合软件开发规范，应具有可重用性和易读性、便于维护、交流和协作；

7)用户操作手册；

8)管理员维护手册；

9)培训手册和培训资料；

10)甲方用户报告；

11)乙方的验收申请报告；

本合同未尽事宜，双方友好协商解决，以补充协议形式约定。

| 甲方（公章）： | 乙方（公章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： (签字） | 法定代表人或其委托代理人： （签字） |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |
| 签约地点： 签字日期： 年 月 日 |  |
| 合同鉴证方（鉴证章）： |  |
| 法定代表人或其委托代理人： (签字） |  |
| 电话： 鉴证时间： 年 月 日 |  |

附件（请严格按照投标文件和询标纪要填写配置清单和服务承诺）：

一、配置清单

二、服务承诺

# 第六章 投标文件格式

（要求提供但未提供格式的文件由投标人自行编制）

### 外层包装

投 标 文 件

采 购 人：

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资格证明文件或报价文件或商务技术文件

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

在    年  月  日  时  分之前不得启封

授权代表签字：

日期：    年  月  日

### 投标文件封面

资格证明文件或报价文件或商务技术文件

采 购 人：

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

授权代表签字：

日期：    年  月  日

### 投标人企业类型声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加浙江农林大学           （项目名称）采购活动（按投标形式选择填写）：

（1）□本公司为直接供应商，由本单位提供服务。。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：    年  月  日

### 小微企业资格证明材料

（当地中小企业行政主管部门的确认意见或《中小企业申明函》和相关网站的截图证明，如中小企业网、浙江省政府采购网等）

说明：

1.如投标人为代理商且提供的是小型、微型企业制造的货物的，除提供自身小微企业资格证明材料外还须提供所代理品牌制造商小微企业资格证明材料；

2.评标委员会审查此项只根据投标文件本身的内容，不再寻求其他的外部证据；

3.小微企业资格证明材料中认定情形为“中小企业”等无法界定投标人或其代理品牌制造商具体企业类型的均为无效证明材料。

4.如有虚假，将依法承担相应责任。

小企业资格确认意见书（或提供《中小企业申明函》和相关网站的截图证明，如中小企业网、浙江省政府采购网等）

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，兹确认    公司为     行业的（请填写：中型、小型、微型）企业

省（市、县、区）中小企业局或其他具有认定资格的职能部门

年     月     日

### 监狱企业资格证明材料

（省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）

说明：监狱企业视同小型、微型企业。

### 残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位可不提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加浙江农林大学的南苑会议室多媒体设备项目活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：    年  月  日

投标人不属于残疾人福利性单位的，无需提供此声明函，如提供所引起的后果由投标人承担。

说明：

1.若投标人同时满足以下条件，则属于依法享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，可提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.中标人为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》随中标结果同时公告，接受社会监督。

### 附件一 投标函

投标函

致：浙江农林大学、浙江五石工程咨询有限公司：

（投标方全称）授权               （全权代表姓名）                  （职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的

（招标编号、招标项目名称）招标的有关活动，并对

（标段号）进行投标。据此函，全权代表宣布同意如下：

- 提供投标须知规定的全部投标文件：

- 资格证明文件正本1份，副本4 份

- 商务技术文件正本1份，副本4份，电子文本1份；

- 报价文件正本1份，副本4份；

- 投标项目的总投标价为：人民币（大写）：                 元。

- 投标方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如需要修改）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 投标方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

- 从提交投标文件的截止之日起        天。

- 与本投标有关的一切往来通讯请寄：

名称：

地址：                                 邮编：

联系人：            电话：             传真：

移动电话：             电子邮件：

投标方（盖章）：

全权代表（签字）：

日     期：

### 附件二 开标一览表

开标一览表

项目编号：

投标供应商名称：

投标报价

投标报价 （大写），￥（小写） 单位：人民币元

备注：

说明:

1.投标报价是履行合同的最终价格，投标单位的报价应考虑安装、调试、所需辅材、人工成本费用、维修费用、物耗费用、添置费用、能耗费用、管理酬金、税费等完成本项目所需要的所有费用。

投标供应商名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：    年  月  日

### 附件三 投标报价明细表

金额单位：人民币元

| 序号 | 内容 | 人月单价 （元） | 人月工作量 | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 合计：（小写）￥： 元；（大写）： 元整。 |  |  |  |  |  |

投标方全称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字（签字）：

日期：    年   月   日

### 附件四 商务条款及服务要求偏离表

招标项目名称：                      招标编号：

| 序号 | 名称 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、逐项按照招标文件采购需求填写响应规格。

2、偏离说明是指对招标文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于招标要求）、负偏离（低于招标要求）、无偏离（满足招标要求）。

3、如不填写或填写不全或未如实填写，自行承担投标风险。

投标单位（盖章）：

全权代表（签字）：

日  期：

### 附件五 可提供的备品备件清单（如需要）

备品备件清单

| 名称 | 品牌 | 制造厂/原产地 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标方（盖章）：

全权代表（签字）：

日  期：

### 附件六 售后服务表

售后服务表

招标项目名称：                   招标编号：

| 售后服务机构介绍 | 1. 2. 3. 4. |
| --- | --- |
| 服务方案内容、措施及承诺 | 1. 2. 3. 4. |
| 可提供的优惠条件 | 1. 2. 3. 4. |

（若不够填写可附页）

投标方（盖章）：

全权代表（签字）：

日  期

### 附件七 人员配置情况

服务项目负责人情况表

| 姓名 |  | 业绩及承担的主要工作情况 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 资质证书编号(如有) |  |  |
| 其他资质情况(如有) |  |  |
| 联系电话 |  |  |

投标方（盖章）：

全权代表（签字）：

日  期：

人员配置一览表

招标项目名称：                   招标编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标方（盖章）：

全权代表（签字）：

日  期：

### 附件八 投标方情况表

填表日期：

| 投标人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 营业执照 | 1.编号: 2.营业范围: 3.发证单位: |  |  |
| 建立日期 |  | 现有职工 |  |
| 固定资产净值(万元) |  |  |  |
| 行政负责人 | 姓名: 职务: 职称: |  |  |
| 本项目负责人 | 姓名: 职务: 职称: |  |  |
| 联系方式 | 地址 邮编: 电话: 传真: |  |  |
| 组织机构框图 |  |  |  |
| 证书情况 |  |  |  |

应附上加盖公章的营业执照副本、相关资质、各资信类证书、认证体系证书等的清晰复印件。

投标方（盖章）：

全权代表（签字）：

日  期：

### 附件九 类似业绩一览表

招标项目名称：                   招标编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 年/月 | 使用单位名称、地址及联系方式 | 项目合同金额（单位：万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

投标方（盖章）：

全权代表（签字）：

日  期：

### 附件十 投标声明书

投标声明书

致：浙江农林大学、浙江五石工程咨询有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我方愿意参加贵方组织的浙江农林大学 项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的；

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方最近三年内的被公开披露或查处的违法违规行为有：

___________________________________________________________________________

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

投标方名称（盖章）：

投标方代表签字：

日期：    年  月  日

### 附件十一 法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：

（投标方全称）法定代表人

授权                       （全权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵方组织的

项目（招标编号）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

本授权书于    年  月  日签署生效，特此声明。

附法定代表人、授权委托人身份证复印件正反面及授权代表社保证明

法定代表人（签字或签章）：

投标方全称（法人公章）：

日期：

附：

全权代表姓名（签字）：

职        务：

详细通讯地址：

邮 政  编 码：

传        真：

电        话

### 附件十二 廉政承诺书

浙江农林大学：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法、招标投标法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行工程建设或其他经营活动，并通报省采购监管处。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：2018年  月  日

### 附件十三 投标保证金缴纳凭证

此处粘贴投标保证金缴纳凭证复印件

### 附件十四 中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

### 附件十五 资信技术标评分索引

| 序号 | 评分 内容 | 评分原则 | 自评分 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资信分 |  |  |  |
| 2 | 技术分 |  | 专家自主评分 |  |

### 附件十六 质疑函

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                        联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                          邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                    公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。