杭州市城乡建设委员会

数据中心（二期）及业务系统升级项目

公开招标文件

招标项目：杭州市建委数据中心（二期）及业务系统升级项目

招标编号：ZJWSBJ-CXJW-201904G

招 标 人：杭州市城乡建设委员会

代理机构：浙江五石工程咨询有限公司

时    间：二〇一九年五月

目  录

第一章 招标公告	3

第二章 采购需求	5

第三章 投标人须知	19

前附表	19

第一节 总则	22

第二节 招标文件	22

第三节 投标文件	23

第四节 投标文件的递交	26

第五节 开标	26

第六节 评标	27

第七节 合同订立	30

第八节 例外处理	30

第四章 评标办法及评分标准	31

第五章 合同格式	35

第六章 投标文件格式	40

# 第一章 招标公告

## 关于杭州市城乡建设委员会数据中心（二期）及业务系统升级项目的招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经政府采购管理部门批准，浙江五石工程咨询有限公司受杭州市城乡建设委员会委托，就杭州市建委数据中心（二期）及业务系统升级项目进行公开招标采购，现欢迎国内合格的供应商前来投标。具体如下：

## 一、招标项目编号：ZJWSBJ-CXJW-201904G

## 二、采购组织类型：分散采购-分散委托中介

## 三、招标项目概况：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州市建委数据中心（二期）及业务系统升级项目 | 1 | 项 | 180万元 | 详见招标文件 |  |

## 四、投标供应商资格要求：

### （一）基本资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对投标主体的相关要求。

2.未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

### （二）特定资格要求

1.本项目接受联合体投标。

## 五、获取招标文件的时间期限、地点、售价及购买招标文件时提供的资料信息：

1.报名/发售时间：2019年05月21日至2019年05月28日（双休日及法定节假日除外）（每日上午9：00—11：30，下午13：00—16：30）。

2.报名/发售地址：

（1）浙江五石工程咨询有限公司（杭州市滨江区东方通信科技园启迪楼2楼1207室）

（2）报名方式①现场报名：现场报名需携带报名资料，并现场交纳报名费。②官网报名：前往浙江五石工程咨询有限公司官网（http://zjwsbidding.com/）招投标专区进行报名。

3.招标文件售价(元)：300元人民币/本。招标文件售后不退。如需邮购，请另付50元人民币特快专递费，本公司不对邮寄过程中的遗失负责。购买时应出示的资料：

（1）营业执照副本复印件（加盖单位公章）；

（2）受委托代理人身份证原件及复印件（加盖单位公章）；

（3）法定代表人授权委托书原件；

（4）供应商报名登记表；

备注：

（1）供应商注册：非浙江政府采购网注册的供应商或发生变更且未及时更新的供应商，应当在规定时间内按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字［2009］28号）的相关规定及时办理更新或供应商注册事项。

（2）投标人未在采购代理机构办理报名手续的投标文件予以拒收。

## 六、公告期限：

自发布公告之日起5个工作日。

## 七、开标有关信息：

1.投标文件递交截止时间：2019年06月11日14时00分（北京时间）

2.开标时间：2019年06月11日14时00分（北京时间）

3.开标地点：杭州市滨江区东方通信科技园启迪楼2楼会议室（2）。

## 八、联系方式：

1.采购人名称：杭州市城乡建设委员会

联系人：曾老师

联系电话：0571-87022820

地址：杭州市解放东路18号市民中心D座2303

2.采购代理机构名称：浙江五石工程咨询有限公司

业务联系人：毛工、徐工

联系电话：0571-87805727

报名联系人：梁工

联系电话：17746806483

邮箱：2810140286@qq.com

传真：0571-87805727

地址：杭州市滨江区东方通信科技园启迪楼2楼1207室

3.同级政府采购监督管理部门名称： 杭州市财政局政府采购监管处

联系人：吕先生

监督投诉电话：87715261

传真：87715261

地址：杭州市中河中路152号617办公室

# 第二章 采购需求

## 一、服务内容

### 1、建设目的

建委建设行业数据是重要的政务数据和城市运行数据。通过本项目建设，能够完善建委业务数据资源梳理、采集和数据仓库建设，不断扩展建委信息基础数据库领域和资源，提升数据质量和数据治理水平，并能有效持续归集到浙江政务网杭州平台和杭州市城市数据大脑，有利于实现建设行业数据共享交换，助力城市数据深度挖掘，提升城市治理能力和创新应用。

通过对施工图联审信息系统的升级改造，进一步方便群众和企业办事，提升施工图审查服务效率并落实勘察设计质量，减轻企业负担，更加深入的贯彻落实省委、省政府关于“最多跑一次”改革决策部署，做到真正的公平、公正、公开。同时，进一步完善优化图审全过程网上监管机制，进一步加强图审质量监管，规范图审行为，确保工程质量安全。

为了规范农村住房建设流程，全面加强农房建设规划设计管控和施工质量安全管理，不断提升农房建设质量和管理水平，通过本项目建设，推进农村住房建设管理信息化体系建设，为进一步提升全市农房建设的管理水平提供信息化保障。

### 2、主要建设内容

本项目建设内容包括如下四部分：

（1）数据中心二期建设：完善数据统一管理、提供智能分析与决策、完善数据可视化建设、提供专业数据技术服务等。

（2）杭州市标化工程综合监管系统	：企业申报平台、监督管理平台、专家评审平台、地图展示、工地标化申报及评审等。

（3）杭州市建设工程施工图联审信息系统升级改造	：施工图审查摇号模块、县级施工图联审业务、施工图审查在线监管、统计分析等。

（4）杭州市智慧村镇管理平台:农房建设管理、危房治理管理、 困难家庭危房治理管理、农房档案管理、工匠信用监管、农村生活污水设施监管、城镇污水设施监管、绿道工程动态监控、区（县）上报、地图展示、统计建议等。

### 3、具体业务需求

#### 3.1数据中心二期建设

##### 3.1.1完善数据统一管理

- 建委数据仓库建设

通过智慧城建前期项目（市建委数据中心及业务系统升级项目建设），已初步完成市建委内设机构的数据梳理和整合，本期需进一步整合各个直属单位业务数据，最终完成项目数据库、企业数据库、人员数据库、信用数据库和办件数据库五个主题数据库建设。

1、项目数据库

建立全委统一的项目库，跟踪项目的整个生命周期过程。通过项目信息库建设，可以实现以项目为主线，统一关联同一项目内的所有行政审批、监管等服务事项所产生的数据。同时，对外提供统一的数据调用接口。

2、企业数据库

目前市建委的企业信息数据主要分布在建设信用监管平台、勘察设计平台、房地产监管平台等其他系统，数据不统一，较为分散，为更好的促进管理，提升服务效率，建立一个统一的企业数据库尤为必要。企业数据库汇集建设行业领域内所有的企业基本资料、企业负责人、业绩、资质和市场行为等信息。企业类型主要包含房地产、施工、监理、造价咨询、招标代理、检测机构、勘察设计、建筑节能等。

3、人员数据库

人员的数据应包含人员的基本信息、人员职称信息等。人员包括3类：

建设行业相关人员信息库：包括建设系统各个业务领域所涉及的注册人员、企业负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员等“三类人员”和现场管理人员等建设行业从业人员的相关信息。

建筑业各类型专家：包含建筑业评标专家、建筑节能审查专家等类型专家，应包含专家个人基本信息、专业信息、专家参与项目信息等数据。

4、信用数据库

采集业务所涉及的企业和人员的诚信行为信息，形成诚信数据库。信用信息包含企业信用和个人信用。诚信数据主要数据来源为已建系统“建筑市场监管与诚信信息平台”。

5、办件数据库

办件数据库主要以监管所有建委办事事项的办理情况，办件数据库应包含办件申报材料信息。

建委数据统一管理平台建设

建委数据统一管理平台用于对建委业务数据进行整合，支撑数据仓库建设，实现建委内部各个业务系统之间的数据互通，以及将个性化数据归集到市城市数据大脑，并将非个性化数据归集到省级部门。建委数据统一管理平台包括元数据管理、数据资源目录管理、数据质量审计、数据接口管理等子系统。

1、元数据管理系统

元数据作为数据资源主要组成部分，是描述数据间关系的数据。元数据管理系统有助于对市建委数据资源进行采集、维护、查询、分析、权限管控，实现数据资源的统一管控。元数据管理系统支持数据源管理、元模型管理、元数据管理、数据标准管理、数据资源跟踪和数据接口权限管理。

2、数据资源目录管理系统

数据资源目录通过对数据资源依据规范的元数据描述，按照一定的分类方法进行排序和编码，以便于数据资源的检索、定位与获取。数据提供方主要职责是对数据资源目录编纂、整理、维护；管理者审核、发布由提供方提请注册的数据资源目录，为各方提供服务支持；使用方可对资源目录进行查阅、检索等。数据资源目录管理系统主要包括目录编目、目录注册、目录发布、目录查询、目录维护等功能。

3、数据质量审计系统

数据质量审计系统是基于元数据对采集的业务系统源数据及数据仓库指标数据等设置数据质量监测点，建立有效的数据质量监控机制。数据质量审计系统主要包括审计规则定义、审计任务定义、审计任务执行、审计结果管理、数据质量概览、数据质量统计管理等功能。

4、数据共享管理系统

数据接口管理系统主要实现市建委各个业务系统之间数据接口服务的管理工作，主要包括数据接口资源发布、接口审核、审核规则设定、规则定制和接口信息审计等功能。

##### 3.1.2完善智能分析

根据市建委现有数据及本期项目所将完善的数据仓库，将项目数据库、企业数据库、人员数据库、信用数据库和办件数据库的数据进行数据挖掘，将项目投资情况、人员流动情况等多维数据进行交叉对比，为各部门提供辅助决策的数据支撑。

##### 3.1.3完善数据可视化建设

数据中心前期项目已完成应急指挥中心电子大屏建设，并实现大屏数据可视化，从行业管理、重点工作、专题工作等维度展示业务进展和成果，实现综合数据辅助决策支持。本期项目将根据工作需要对大屏端数据可视化进行完善，并建设移动端可视化，提升数据展示的便利性。

（1）大屏端数据可视化完善

在前期数据可视化项目基础上，新增自定义页面接入和编辑功能，为各业务部门提供快速展示重要工作动态的窗口，具体如下：

1、与单点登录系统对接

将大屏数据可视化展示页面接入现有单点登录系统中，为各专题展示页面提供更为完善的页面跳转功能，实现与业务系统的互通。

2、提供自定义页面编辑功能

为大屏数据可视化展示页面提供编辑功能，用户通过可视化编辑器创建可视化画布，尺寸分别支持自适应。用户可在画布中不同区域分别放置不同的可视化组件，关联需要展示的数据源并设置可视化组件属性，通过对数据进行统计、排序、过滤等操作，最终生成可视化画布。

可视化编辑器支持随时编辑、随时预览，所见即所得。

3、数据源配置

产品支持多种数据对接方式从大数据资源中心获取开放数据，用于数据可视化分析：

从数据接口获取：大数据资源中心将数据封装成WebService接口后对外开放，大数据可视化产品通过数据接口对接获取可视化展现数据。

从数据库采集：大数据资源中心对初步整理和分析数据导入到关系型数据库，大数据可视化产品从关系型数据库采集数据。数据库类型支持Oracle、SQL Server、DB2、MySQL、PostgreSQL等主流数据库。

文件导入：大数据可视化产品还支持Excel、CSV等格式文件导入方式来获取数据。

4、可视化画布设计

可视化编辑器提供丰富的组件库，供用户选择并制作美观易懂的数据展示图，给使用者带来全新的视觉享受。组件库类型包括图表组件库、图形组件库、其它组件库（文本组件、数据筛选器组件、时间组件、图片组件等）。其中图表组件库支持饼图、折线图、面积图、双轴图、条形图、柱形图、堆积图、块状地图、GIS地图、雷达图、力导图、和弦图、散点图、气泡图、字符云、树图等多种组件，适用于不同的数据展现形式。

可视化产品还提供多种图表配色主题，可以分别表现柔和、轻快、自然、优雅、稳重等基调，供客户灵活选择。

5、可视化画布发布

设计完成的可视化画布可以按业务类型进行划分，发布到不同的业务模块下。通过大屏数据可视化展示页面与业务系统实现链接跳转。

6、可视化画布浏览

大数据可视化产品所设计的可视化画布支持所有主流浏览器、移动终端和大屏展示终端，客户可根据不同的应用场景灵活选择可视化展现方式。例如，业务人员日常可视化分析使用，可基于PC端的浏览器完成；而针对运营监控场景，则大屏可视化又成为最佳展现方式。不同展现方式，还可以组合使用，例如针对运营监控场景，讲解人员可基于Pad进行可视化操作，同时大屏同步展现相同信息供领导和参观人员参观。

##### 3.1.4专业数据技术服务

本项目技术服务主要包括与城市数据大脑进行数据对接及为市建委各个业务部门提供数据工程服务。

（1）城市数据大脑数据对接服务

根据市城市数据大脑的规划，城市数据大脑的大脑平台与行业系统之间要在数据资源层对接，形成完整的城市数据资源平台，通过跨部门、跨领域、跨区域的即时数据处理，实现数据融合创新，协调各个职能系统，致力于解决综合性问题，修正城市运行缺陷，提高城市运行效率。

市建委通过数据统一管理建设，实现建委内部数据整合，之后需要与市城市数据大脑进行进一步的数据对接。

以“最多跑一次”数据共享需求为例，数据对接具体步骤如下：

1.事项清单梳理：结合“最多跑一次”事项数据共享工作，针对杭州市政府全部事项清单，梳理归属建委的事项清单。

2.事项数据梳理：按照办事材料类别对事项所需的每个材料明确共享来源方式（自行提供、行业内部共享、行业外部共享），梳理形成建委为提供责任人的办事事项数据清单。

3.数据归集：建委共享数据需要通过内部共享平台实现整合，同时定义开发数据共享接口，与城市数据大脑对接，并对接口进行测试和联调，完成数据归集。

除“最多跑一次”数据共享需求外，城市数据大脑提出的其它数据对接需求，经过评估确认后同样完成数据对接。

（2）面向部门的数据工程服务

1.在建委内部数据整合、数据仓库建设、数据可视化建设、外部数据共享等工作过程中，需要针对市建委各个业务部门提供数据工程服务，具体如下：

2.数据填报服务：针对未建系统或已建系统但系统默认数据无法满足要求时，需要针对各个部门提供数据填报服务，包括基于Web页面的填报、基于Excel表格填报等多种方式。

3.数据接入服务：针对内设机构和直属单位已建系统，需要进行内部和外部数据共享交换的，需要提供数据接入服务，完成相关数据到建委数据统一管理平台的接入。

4.脚本编辑服务：提供数据采集、清洗、转换、导出等一系列脚本编辑服务，配合完成数据整合、数据仓库建设、数据可视化建设等工作。

5.数据接口发布服务：根据日常的数据接口发布需求，完成数据统一管理平台的数据接口配置和维护工作。

6.数据管理服务：完成元数据管理、数据资源编目、数据质量审计等数据管理工作。

#### 3.2杭州市标化工程综合监管系统

为了进一步提升市级标化工地评选的管理水平，充分发挥互联网技术手段，建立全过程的标化工地综合监管系统，打通市建委、各区县质安监站、施工单位、和监理单位之间的信息壁垒，实现信息互联互通，并结合新建立的专家库，实现多业务联动办公，可以大大提高标化工地项目管理和评选的透明性、公正性和及时性。

##### 3.2.1业务流程图

##### 3.2.2企业申报平台

（1）项目账号注册

以工程项目为个体进行单独注册，由工程项目的施工单位进行有关项目的账号注册工作，填报工程项目的基本信息，其中工程项目必须是已取得施工许可证的项目，且信息可以从建委其他系统中自动进行获取，注册成功后，系统可以自动产生该项目的施工单位账号和监理单位账号。

（2）项目信息管理

由项目的施工单位成功登陆系统后，对自己所承建的项目进行信息完善并且对有关信息及时进行更新管理。

（3）安全文明标化月度申报

项目的施工单位按规定每月定期对本项目的安全文明方面的内容进行填报，经项目的监理单位审核后，上报至项目的属地主管部门，其填报的内容按照主管部门提供的表格内容外，还将有关项目现场照片按要求进行上报。

（4）标化月度申报监理初审

项目的监理单位成功登陆系统后，对施工单位申报的安全文明标化月报进行审核，其中也可以要求监理方按规定上传相应的现场项目。只有监理单位审核通过后才可以上报至项目的属地主管部门。

（5）加分项申报

项目的施工单位对本项目的加分内容进行申报，并上传相应的证明电子扫描件。

（6）加分项监理初审

项目的监理单位成功登陆系统后，对施工单位申报的加分内容进行初审，只有监理单位审核通过后才可以上报至项目的属地主管部门进行审核。

（7）标化工地考评申报

当项目质量竣工验收后，由项目的施工单位通过外网进行考评申报，系统会根据原先申报的月报信息，自动汇总生成相关的信息，由施工单位完善信息并上传相关的电子附件后，上报项目的监理单位进行初审。

（8）标化工程考评监理初审

项目的监理单位成功登陆系统后，对施工单位申报的标化工地考评进行初审，只有监理单位审核通过后才可以上报至项目的属地主管部门进行审核。

（9）打印申请表

标化工地考评监理单位审核通过后，可以打印带有防伪标识的业务申请表。

##### 3.2.3监督管理平台

（1）通知公告管理

对有关标化工地评审工作的有关通知和公告进行管理。

（2）标化月度报表查看

各级主管部门按照权限的不同，可以实时查看各自分管项目的标化月底报表情况。

（3）加分项审核确认

由项目的属地主管部门进行审核确认。

（4）专家库管理

对标化工地的专家库进行分组管理，提供新增、修改、删除、导入、导出、查询等功能。

（5）阶段考评登记

在项目基础、主体以及装饰阶段竣工后，由属地的主管部门进行阶段考评登记，并上传相应的电子扫描件。

（6）标化考评初审推荐

属地主管部门对项目施工单位上报的经监理单位同意后考评申请进行初审推荐。

（7）专家抽取

按照相应的规则，给各个属地主管部门推荐的项目自动抽取两个专家进行审核，并自动分配相应的动态密码，以短信的方式发送给专家。

专家参与评审的确认工作在系统外进行。

（8）专家评审

专家在接受到评审任务后，在规定的日期范围内，通过短信获得动态密码登陆系统进行网上审核。

（9）评委会评定

评审委员会根据各项目评审专家的评定结果，最终给出相应的结果并进行登记。

（10）电子地图展现

各级主管部门按照权限的不同，在电子地图上直观展现各个项目的分布情况，点击相应的标注点，可以快速查看该项目的各类信息。

（11）减分项管理

由各级主管部门按相应的权限，对相关的不良行为造成的减分内容进行登记。

（12）单点登录

可以从委OA系统中调转到本系统中。

（13）信息公开

将有关标化项目的相关信息按需求对内对外进行公开。

（14）基础配置

包括有关项目部位的照片清单、加分项、减分项、专家评审日期等内容进行配置管理。

（15）汇总统计

按照相应的需求，提供各类信息的汇总统计功能。

##### 3.2.4专家评审平台

专家的账号默认以手机号或身份证号，相应的密码采用动态密码以手机短信的方式进行告知，并只能在评审有效期内才有效。

（1）登录平台

相应的专家在确认采用年度的标化平度评审工作后，会以手机短信的方式得到系统的访问账号和动态密码，输入相应的信息后，可以在规定的评审时间内进行相应的评审。

（2）标化工地评审

专家登录系统后，对需要自己评审的标化工地进行评审。超过日期规定后，将不能再登录系统进行审核。在审核日期截止日到期前系统将自动给予专家必要的短信提醒。

（3）提醒及查阅

在审核日期截止日到期前系统将自动给予专家必要的短信提醒。

专家可以对以往自己审过得项目进行查阅。

##### 3.2.5APP手机端

基于安卓和IOS操作系统，提供项目的施工单位现场申报和属地主管部门的现场检查登记

（1）标化月度报表申报

项目的施工单位按规定每月定期对本项目的安全文明方面的内容进行填报，并只能通过手机进行现场拍照上传相关的现场照片，系统可以设置要求手机必须打开位置定位、并进行电子围栏验证，记录相应的位置坐标和时间戳。

（2）标化工地考评申报

当项目质量竣工验收后，由项目的施工单位可以通过手机APP进行考评申报，并只能通过手机进行现场拍照上传相关的现场照片，系统可以设置要求手机必须打开位置定位、并进行电子围栏验证，记录相应的位置坐标和时间戳。

（3）电子地图展现

各级主管部门按照权限的不同，在电子地图上直观展现各个项目的分布情况，点击相应的标注点，可以快速查看该项目的各类信息。

（4）阶段考评登记

在项目基础、主体以及装饰阶段竣工后，由属地的主管部门进行阶段考评可进行现场登记，并可上传相应的电子扫描件。

（5）汇总统计

按照相应的需求，提供各类信息的汇总统计功能。

#### 3.3杭州市建设工程施工图联审信息系统升级改造

通过对施工图联审信息系统的升级改造，进一步方便群众和企业办事，提升施工图审查服务效率并落实勘察设计质量，减轻企业负担，更加深入的贯彻落实省委、省政府关于“最多跑一次”改革决策部署，做到真正的公平、公正、公开。同时，进一步完善优化图审全过程网上监管机制，进一步加强图审质量监管，规范图审行为，确保工程质量安全。

##### 3.3.1施工图审查摇号模块的功能升级

由于全省综合图审机构名录信息是根据省建设、消防、人防、气象等部门联合下发的，会根据机构的调整、变更进行不定期更新，摇号模块则需要根据规则随之变化。

（1）添加审查机构功能

功能针对新增加的机构进行初始入库，需要对机构的基本信息进行录入，信息包括机构名称、组织机构代码、机构地址、法人、营业执照注册号等。

（2）修改摇号分配比例功能

功能针对摇号的比例分配可进行修改，增加历史记录功能，可对每次修改的时间。人员以及修改的比例进行查询；同时根据摇号规则可对机构进行规避设置，防止出现超出机构审查权限、审查内容等情况。并在导航栏中新增“已受理项目列表”，方便各单位查看历史项目的审查机构。

##### 3.3.2施工图审查县级模块的功能开发

由于县级业务的日益增加，故决定在市级系统的基础上，新增建德、淳安两县级施工图联审业务管理功能，实现建德、淳安两县施工图审查项目的全过程网上办理，并对两县的相关单位进行培训及业务指导。

##### 3.3.3施工图审查在线监管功能升级

由于业务的增多，原来监管的功能并不能满足现在监管要求，故增加项目监控功能。达到建设、人防、消防、气象等部门可以查询当每个图审项目的详细办理进度、办理时限及办理意见等，达到施工图审查项目实时在线监管要求。

（1）详细办理进度查询功能

功能针对项目的办理进度可进行详细的查询，内容包括：项目详细信息（项目代码、是否通过验证、项目名称、建设单位、总建筑面积、概算总投资、设计单位、审查机构、本次送审名称）、审查类别、附件等。

（2）办理时限查询功能

功能针对开始受理的项目可查询办理时限，通过查询可看到项目具体的当前审查状态、完成时间、审查结论等。

（3）办理意见查询功能

功能针对开始审查的项目可查询对应的专业结论、项目结论、图纸审查意见等。

（4）图纸在线查询功能

功能针对开始审查的项目可查询到上报图纸，系统支持根据审查阶段进行查询，根据单体信息来显示图纸的专业。同事支持对图纸进行放大、缩小。

##### 3.3.4服务、质量评价功能开发

由于目前只有针对审查机构时限上的监管，并没有对勘察设计单位的设计质量、审查机构的服务进行评价的功能，从而达到对勘察设计单位的、审查机构的监管。并可对评价情况进行汇总，包括按机构汇总、按勘察设计单位汇总等，统计结果可导出对应的统计表。

（1）审查机构服务评价功能

功能针对建设单位对审查机构进行评价，建设单位可选择项目，系统实现了自动根据项目名称定位审查机构，对审查机构的办理过程进行评价，评价分为满意、不满意，若建设单位选择不满意，则需要对不满意做出说明。

（2）勘察设计单位设计质量评价功能

功能针对审查机构对勘察设计单位进行评价，前期针对评价标准经过杭州市所有图审机构讨论，制定了评分标准。需要根据对应的标准对勘察设计单位进行评价，需要对扣分点进行说明。评分分为优、良、合格、不合格，当评分低于60分以下则为不合格则需要对不合格进行说明。

##### 3.3.5统计分析功能升级

（1）在审项目管理-项目信息查询

功能针对在审的项目进行统计，可针对项目的审查机构、审查类型、开始时间、结束时间、设计单位、受理窗口等条件进行查询，查询结果将以列表形式展现，列表内容包括：项目名称、审查类型、建设单位、勘察单位、设计单位、审查机构、地上建筑面积、地下建筑面积、勘察设计单位上报时间、审查机构受理时间、主管部门受理窗口等信息。

（2）已审项目管理-项目信息查询

功能针对已审的项目进行统计，可针对项目的审查机构、审查类型、开始时间、结束时间、设计单位、受理窗口等条件进行查询，查询结果将以列表形式展现，列表内容包括：项目名称、审查类型、建设单位、勘察单位、设计单位、审查机构、地上建筑面积、地下建筑面积、勘察设计单位上报时间、审查机构受理时间、一审审查工作日、二审审查工作日、三审审查工作日、四审审查工作日、勘察设计企业回复工作日等。

（3）统计分析管理-项目信息统计

功能针对项目信息可进行统计，主管部门可以通过系统对项目的年份、项目所在地、开始时间、结束时间、项目等级、审查机构进行查询，查询结果以列表形式进行展示。列表展示分为二部分，一是项目指标统计，包括项目基数、评价审查次数、出具图审结论平均自然日、出具审查结论平均工作日、从受理到出合格书所需自然日、从受理到出合格书所需工作日等；二是阶段详情，包括各审查阶段的项目数、通过项目数、修改项目数、合格率、审查时间平均值（工作日）、审查时间平均值（自然日）等。统计结果可以导出对应的统计表，以掌握全市施工图联审的基本情况及审查效能等。

#### 3.4杭州市智慧村镇管理平台

杭州市智慧村镇管理平台总体架构自下而上分为四层，包括基础数据层、应用支撑层、应用功能层、信息展现层（系统支持所有功能在PC端实现，部分功能手机端APP实现）。

##### 3.4.1农房建设管理子系统

###### 3.4.1.1农房信息总览模块

以图文一体方式展示杭州市农村建房民居特色和杭派风景；展示杭州市农村住房建设管理情况；展示整个杭州市农房建设的基本情况。包括农房总体概况、上报建房概况、工匠概况三个子模块，分别是对存量农房、在建农房、建房工匠三个主要监管对象的总体情况概览。

###### 3.4.1.2建房动态管理模块

与各区县农村住房建设管理系统对接，能查看各阶段的审批结果、批后监管各阶段数据。包括区县上报、上报统计，分别是查看区县上报建房信息、对上报情况统计。可以一张图的形式展示农房位置及信息，包括农房基础信息图属共同展示、重点关注信息专题展示。

###### 3.4.1.3档案信息模块

可动态调阅各地归档后的信息，也可要求信息上报。包括信息导入、信息检索、信息统计三个子模块，分别是把关注的信息导入系统、检索查看信息详情、对已有信息的统计分析。

###### 3.4.1.4工匠管理模块

包括工匠登记、培训管理、信用档案、三个子模块。可将已有的工匠信息整合并入本系统。

###### 3.4.1.5后台管理模块

包括用户管理、角色管理、权限管理、日志管理四个子模块。主要是后台管理员在PC端的操作。

##### 3.4.2房屋治理管理子系统

###### 3.4.2.1房屋信息总览模块

包括存量危房治理总体概况、当年治理改造危房概况二个子模块，分别是对存量改造危房、当年治理改造危房的总体情况概览。

###### 3.4.2.2危房治理动态管理模块

与各区县农房系统对接，能查看各治理阶段的结果数据。包括区县上报、上报统计、分析简报子模块。

###### 3.4.2.3档案信息模块

可动态调阅各地归档后的危房治理信息，也可要求信息上报。包括信息导入、信息检索、信息统计三个子模块，分别是把关注的信息导入系统、检索查看信息详情、对已有信息的统计分析。

危房改造治理信息检索可按所在区县的房屋所在行政区户主姓名等关键信息检索，也可按危房、危房等级、房屋结构类型、建筑层数、治理改造方式、检索。

###### 3.4.2.4后台管理模块

包括用户管理、角色管理、权限管理、日志管理四个子模块。区（县、市）无农村住房建设管理系统的，市系统预留模块，供区（县、市）录入。

##### 3.4.3困难家庭危害治理管理子系统

###### 3.4.3.1困难家庭危房总量概况模块

包括存量困难家庭危房总体概况、当年治理改造概况二个子模块，分别是对存量改造困难家庭、当年治理改造困难家庭危房的总体情况概览。

###### 3.4.3.2困难家庭危房治理动态管理模块

与各区县农房系统对接，能查看各治理阶段的结果数据。包括区县上报、上报统计子模块。

###### 3.4.3.3档案信息模块

可动态调阅各地归档后的危房信息，也可要求信息上报。包括信息导入、信息检索、信息统计三个子模块，分别是把关注的信息导入系统、检索查看信息详情、对已有信息的统计。

###### 3.4.3.4后台管理模块

包括用户管理、角色管理、权限管理、日志管理四个子模块。区（县、市）无农村住房建设管理系统的，市系统预留模块，供区（县、市）录入。

##### 3.4.5系统接口设计

###### 3.4.5.1与区（县、市）农村住房建设管理系统对接

对于新增农房数据，区（县、市）农房建设管理统数据实时上报本系统，为最重要的数据基础。

对于历史档案信息，本系统可以按需调阅区（县、市）农房建设管理系统的数据，也可以要求档案上报。

区（县、市）无农村住房建设管理系统的，市系统预留模块，供区（县、市）录入。

###### 3.4.5.2与浙江省农村房屋信息管理系统接口

系统后台从农村房屋信息管理系统抽取杭州市辖区数据，主要用于存量数据初始建库，便于档案查询、农房信息总览。

###### 3.4.5.3与杭州市不动产系统接口

整理农房相关数据，并预留与杭州市不动产系统接口

##### 3.4.6杭州市农村住房建设管理系统移动客户端

在移动端展示建房动态管理信息。与各区县农村住房建设管理系统对接，能查看各阶段的审批结果、批后监管各阶段数据。包括区县上报、上报统计子模块，分别是查看区县上报建房信息、对上报情况统计

##### 3.4.7杭州市城镇和农村生活污水治理设施监管平台

1、将全市城镇、农村污水厂水质水量等数据接入到平台并实现实时更新。

2、新增各项自定义报表管理功能，包括流量报表、水质报表、设备运行情况报表等。

##### 3.4.8绿道建设监管子平台

开发绿道建设项目监管平台，实现对绿道建设的进度、资金管理，由区（县）上报年度建设计划、当年绿道建设的工程进度和资金使用进度，通过电子地图形式进行汇总统计及展示等。

## 二、项目实施期限

总工期为4个月，其中建设工期为3个月，试运行1个月。

详细实施进度要求如下：

1.合同签订后1个月内完成项目需求分析、概要设计、详细设计，细化系统建设计划和测试验收方案，并报采购人审查通过。

2.合同签订后3个月内，完成项目开发、编码，测试，实现系统全部功能，完成调试、集成等，通过初步验收，进入试运行；

3.合同签订后1个月内完成培训、试运行，系统修改完善后正常、稳定运行，经竣工验收，进入维护期。

## 三、服务地点及范围

交货地点：采购人指定地点。

## 四、质保期

项目终验合格后，中标人需提供1年免费售后服务（包括软件基本运维及项目范围内的功能变更）。

## 五、履约保证金

1.合同金额的5%作为履约保证金，成交人在合同签订前提交至采购人。服务期满后且无质量问题，在30个工作日内无息退还。

2.履约保证金的交付方式：支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式。

## 六、付款方式

具体支付方式如下：

- 合同签订后10个工作日内支付第一笔款项，合同金额的30%；

- 系统投入试运行10个工作日内支付第二笔款项，合同金额的40%；

- 竣工验收通过后10个工作日内支付尾款，合同金额的30%。

## 七、验收

中标方须以书面形式提交验收申请并提交所需的系统设计、开发、测试文档；采购人负责对验收工作协调、发起、评定，并签署相应的验收报告。验收分为初期验收和最终验收两个阶段，如果系统在运行期间发现功能及性能与合同规定内容不符，采购人有权推迟系统验收时间。

## 八、售后服务

（1）软件免费维护期为项目完成验收后 1 年，免费维护服务内容包括：软件应用程序更改、软件故障处理、软件应用培训、系统咨询。

（2）中标人接到采购人通知后，远程立即响应，2小时内解决问题，如不能完成，8小时内派遣技术人员到达现场进行维修，不超过2个工作日内解决故障。故障期间提供启动备用通道和系统。

（3）在服务期内，供应商应对合同货物出现的质量问题负责处理解决并承担一切费用。

## 合同履行

必须由投标主体履行合同

# 第三章 投标人须知

## 前附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：数据中心（二期）及业务系统升级项目 招标编号：ZJWSBJ-CXJW-201904G |
| 2 | 采购人名称：杭州市城乡建设委员会 联系人：曾老师 联系电话：0571-87022820 地址：杭州市解放东路18号市民中心D座2303 采购代理机构名称：浙江五石工程咨询有限公司 业务联系人：毛工、徐工 联系电话：0571-87805727 报名联系人：梁工 联系电话：17746806483 邮箱：2810140286@qq.com 地址：杭州市滨江区东方通信科技园启迪楼2楼1207室 |
| 3 | 经批准或确认的本次采购方式：公开招标 |
| 4 | 服务地点：采购人指定地点； |
| 5 | 投标书递交至：杭州市滨江区东方通信科技园启迪楼2楼1207室。 现场接受投标时间：2019年06月11日14时00分 (北京时间) 投标截止时间：2019年06月11日14时00分 (北京时间) 逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。 |
| 6 | 开标时间：2019年06月11日14时00分(北京时间) 开标地点：杭州市滨江区东方通信科技园启迪楼2楼1207室。 |
| 7 | 投标文件份数： （1）纸质版：正本一份，副本四份 （2）响应文件电子版：1份，内容为已签字盖章的商务技术纸质响应文件正本的扫描件，PDF格式，光盘或U盘存储。 |
| 8 | ★ 投标有效期：从提交投标文件的截止之日起90天 |
| 9 | 信息公告及评标结果公告媒体： 浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）上发布。 |
| 10 | ★投标报价： （1）报价方式：按总价进行报价，超出预算价格的做无效标处理；投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。本项目报价应包含咨询、监理费用1万元，安全等保测评费3万元。 （2）本项目为交钥匙工程，报价包括实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、税费等完成本项目所需要的所有费用。 （3）标人需自行承担涉及投标的一切费用，均计入报价。报价一经确定，采购人不再支付任何费用。 （4）投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 |
| 11 | 本次招标项目采用的评标办法：综合评分法 |
| 12 | 现场踏勘： 不组织，自行前往踏勘项目现场，风险自担。 |
| 13 | 招标代理服务费： （1）参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计[2002]1980号文件规定的招标费率标准收取服务费，不足3000元按3000元收取。 （2）中标人在领取中标通知书前，应向招标代理机构交纳招标代理服务费。 （3）招标代理服务费以电汇方式支付。 （4）中标人如未按上述规定办理，本招标代理机构有权对不足部分进行追索。 （5）服务费缴纳账号： 单位名称：浙江五石工程咨询有限公司萧山分公司 开户银行：浙江民泰商业银行杭州钱江新城支行 账 号：583777806700015 |
| 14 | 按照招标文件确定的事项、采购内容变更的规定、中标人的投标响应、中标人的投标承诺、中标通知书确定的数量和金额签订合同。 |
| 15 | 中标后的注意事项： 1.中标人在中标之后领取通知书之前，应向招标代理机构交纳招标代理服务费。若中标人未在约定时间内支付招标代理服务费，从逾期之日起按日利率千分之一承担违约金。 2.若中标人未按上述规定办理，需承担招标代理机构为实现债权的所有费用（包括但不限于律师费、催讨车旅费、保全担保费等）。 |
| 17 | 质疑与投诉： 质疑：根据《政府采购法》第五十二条的规定，投标人认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑（格式详见附件）。 质疑起算日期：1.对采购公告信息（含投标人资格条件）提出质疑的，质疑期限自采购公告发布之日起计算。2.对招标文件提出质疑的，质疑期限自投标人获得招标文件之日起计算。（发售截止日之后报名的供应商，质疑起算日期以发售截止日起计算）3.对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日。否则，被质疑人可不予接受。4.对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）之日起计算。 质疑人可以采取直接递交、传真或邮寄方式提交质疑书（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，被质疑人可不予接受、答复。采取邮寄方式送达质疑书的，以邮件注明的收件人实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。采取传真方式送达质疑书的，质疑人应当取得被质疑人确认收到传真的意见，并及时将质疑书原件送达被质疑人。被质疑人可以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。 投诉：根据《政府采购法》第五十五条的规定，质疑投标人对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |

## 第一节 总则

### 一、适用范围

本招标文件适用于招标公告中所述项目的采购。

本招标文件及相应的补充文件、通知等解释权归浙江五石工程咨询有限公司所有。

### 二、定义

1.“采购人”系指杭州市城乡建设委员会。

2.“代理机构”系组织本次招标的浙江五石工程咨询有限公司。

3.“投标方”和“投标人”系指参加本次招标活动符合资格条件的供应商。

4.“全权代表”系指参加本次招标活动的授权代表。

5.“★”系指实质性要求条款，投标人应做出实质性响应。“▲”系指重要条款

### 三、合格的投标人

详见招标公告“投标人资格要求”

### 四、投标费用

1.无论投标结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

2.中标人在领取中标通知书前，应向招标代理机构交纳招标代理服务费，收费标准见“第一章投标人须知前附表-15”。

### 五、转包与分包

1.本项目不允许转包；

2.投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

### 六、特别说明

1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 第二节 招标文件

1.招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

2.投标方应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，则可能被视为无效标而导致投标被拒绝。

3.为保证招标的公平性，若招标文件的技术指标要求存在排他性或歧视性条款，请投标方核实后，在本招标文件开始发出日起7个工作日内，以书面形式（加盖单位公章）向招标方提出质疑条款、理由及建议。

4.在投标截止时间前，招标代理机构可用补充文件或书面更正通知的方式对已发出的招标文件进行必要的修改。招标代理机构应在投标截止时间16日前在规定的官方指定信息发布媒体上以公告形式发布关于招标文件修改的“更正公告”或“通知”，并用传真、电子邮件、短信等适当方式通知所有招标文件的收受人。这些修改、补充文件或通知是招标文件的组成部分，相同内容修改以最后发出的为准，对所有投标方具有约束力。另请潜在投标方注意采购项目发布媒体的相关公告。

5.潜在投标方收到招标文件的修改、补充文件或修改通知，或推迟投标截止时间和开标时间通知后，应在通知单回执上明示意见、盖上投标方单位公章，在同一天内以书面或传真或邮件或短信形式或其他适当方式回复招标代理机构。并立即与招标代理机构指定的联系人员进行沟通确认，否则，风险自担。潜在投标方须注意与招标代理机构保持迅捷有效的沟通及关注采购信息发布媒体的有关公告，以便及时获取招标采购项目的最新信息与项目动态，及时有效地做出响应。

6.投标方在投标截止时间5天前，对招标文件如有疑问要求澄清的，用书面形式通知招标方,招标方应用书面作答。如有必要，可将答复内容包括原提出的问题（但不标明问题查询的来源），分发给所有取得同一招标文件投标方。

7.招标方在投标截止时间3天前，因故需推迟投标截止时间、开标时间时，招标代理机构应提前用传真、电话、短信、电子邮件等适当方式通知所有招标文件收受人，并在规定的官方指定信息网上发布招标信息变更公告。投标方应在收到通知后立即用传真、短信、电子邮件等适当方式向招标代理机构回复，并立即与采购代理机构指定的联系人员进行沟通确认。在这种情况下，招标代理机构和潜在投标方相应的权利和义务将受到新的投标截止期的约束。

## 第三节 投标文件

### 一、投标文件语言和计量单位

1.投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。

2.投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

### 二、投标文件的组成（资格证明文件、报价文件和商务技术文件三部分组成）：

（一）资格证明文件（资格审查要求的资格证明材料，且均需要加盖公章）

1.提供有效的经营执照复印件并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字；

2.提供2019年1月-2019年5月任意一个月有效的依法缴纳税收证明（完税凭证或税务部门出具的证明，新成立单位出具银行资信证明）；

3.提供2019年1月-2019年5月任意一个月有效的依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；

4.投标前三年无重大违法记录声明函（格式自拟）；

5.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟）；

6.信用记录：投标人在投标文件中提供投标截止前三个工作日的查询信息网站截图：查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn），最终审查以代理机构在投标截止前一个工作日查询的最新信息为准；

7.特定资格要求证明文件，提供证书复印件加盖公章。

8.法定代表人证明书，法定代表人授权书（见附件十一）（法定代表人参加投标的无须提供）、授权委托人身份证复印件、授权委托人社保证明（被委托人必须为本单位在职员工，并提供2019年1月-2019年5月任意一个月的社保证明）；本项不作为资格证明文件审查内容。

（二）报价文件：按A4幅面，统一格式填写、编码、装订成册，包括：

1.投标函；（附件一）

2.开标一览表；（附件二）

3.投标报价明细表；（附件三）

4.投标方认为需要的其他文件资料。

（三）商务技术文件

（提供相关证明文件复印件，均须加盖公章）

1.商务部分

（1）资信技术标评分索引表（附件十三）

（2）企业法人营业执照（事业单位法人证书/社会团体法人登记证书）、税务登记证及组织机构代码证复印件；质量管理体系（如有）、环境管理体系（如有）、职业健康及安全管理体系（如有）等三体系认证证书；资质证书复印件（按照资格条件要求提供）

（3）法定代表人的身份证和法定代表人授权委托书（投标人的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权书；身份证复印件、授权委托人社保证明（2019年1月-2019年5月任意一个月的社保证明）

（4）2018年财务报表（原则上需经过审计的投标上一年度的财务报表，含“四表一注”的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）

（5）投标声明书（附件十）

（6）廉政承诺书（附件十二）

（7）同类项目实施情况一览表：2016年1月1日（以合同签订时间为准）至今实施的类似项目合同复印件（加盖公章），相关实施经验及成功案例介绍（要求提供有关情况，包括：项目名称、项目基本内容、业主名称、联系人及电话，项目金额、实施日期等，附件九）

（8）投标人企业类型声明函

（9）小微企业资格证明材料、监狱企业资格证明材料

（10）残疾人福利性单位声明函

2.技术部分

（1）投标方情况表（附件八）

（2）服务理念和目标

（3）项目实施方案

（4）拟投入本项目的各服务内容所需的设备与工具

（5）商务条款及服务要求偏离表（附件四）

（6）针对本项目提供的人员配置情况，主要指服务管理人员岗位安排分配明细计划：人员数量配置（重要岗位须人员详细资料，并附上有关资格证书复印件）等。投入本项目的项目经理及相关专业的专职管理和技术人员的履历及相关岗位责任描述，附相应职业资格证书复印件；投标人为完成本项目组建的工作小组名单，每个专职管理人员情况和在杭州人员数应该明确表示，明确投入管理服务的人数，在提交的投标文件中安排的人员，须为公司的固定职员；每个参加项目的专职管理人员的履历表应随投标文件一并提交，主要内容包括学历、职位、经验与业绩等。（附件七）

（7）可提供的备品备件清单（如需要，附件五）

（8）安全文明、应急工作措施和方案

（9）针对本项目的合理化建议

（10）针对本项目的优惠承诺、特殊服务承诺等；

（11）关于对采购文件中有关条款的拒绝声明（如果有）

（12）招标文件要求的或者投标人认为需要的其他技术文件或说明。（格式自拟）

### 三、投标报价

（1）报价方式：按总价进行报价，超出预算价格的做无效标处理；投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。本项目报价应包含咨询、监理费用1万元，安全等保测评费3万元。

（2）本项目为交钥匙工程，报价包括实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、税费等完成本项目所需要的所有费用。

（3）标人需自行承担涉及投标的一切费用，均计入报价。报价一经确定，采购人不再支付任何费用。

（4）投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

### 四、投标文件的签署及规定

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应资格证明文件和报价文件单独装订成册、商务技术文件合并装订成册（含电子文档一份），其中正本一份、副本四份，投标文件的封面应注明“正本“、“副本”字样，以及采购人名称、招标编号、招标项目名称、投标文件名称（报价文件、资格文件、商务技术文件）、投标方名称、投标方地址、投标方授权代表签字及日期。

★3.活页装订（卡条、抽杆夹、订书机、散装）的投标文件无效。

4.投标文件的正本必须以不褪色的墨水填写或打印（（原件和复印件须加盖公章）），注明“正本”字样，副本可以是正本加盖公章后的复印件。

5.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由投标人代表签署，投标人应写全称，并加盖骑缝章。

6.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由投标人代表签字并加盖公章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

## 第四节 投标文件的递交

### 一、投标文件的密封及标记

1.将全部投标文件（资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分）分别包装。

2.投标文件（资格证明文件、商务技术文件、报价文件）应按以下方法分别装袋密封：

相同部分的投标文件密封袋内装投标文件正副本。封口处应有全权代表的签字及投标方公章。外层封皮上写明采购人名称、招标编号、招标项目名称、投标文件名称（报价文件、资格文件、商务技术文件）、投标方名称、投标方地址、投标方授权代表签字及日期并注明“在    年  月  日  时  分之前不得启封”字样。

3.如果投标方未按上述要求密封及加写标记，招标方对投标文件的误投和提前启封概不负责。

4.投标文件必须在投标截止时间前邮寄到达或派人送达到指定的投标地点，在投标截止时间以后送达的投标文件或者未按照招标文件要求密封的投标文件，招标方拒绝接收。

5.招标方对投标文件在邮寄过程中的遗失或损坏不负责任。

### 二、投标文件的补充、修改或撤回

1.投标以后，如果投标方在投标截止时间前提出补充、修改或撤回要求，必须提供有法人代表或全权代表签署的要求撤回投标的正式文件，本招标代理公司将予以接受。

2.投标方修改投标文件的书面村料，须密封送达招标方，同时应在封套上标明“修改投标文件（并注明招标编号）”和“在    年  月  日  时  分之前不得启封”字样。

3.开标后投标方不得撤回投标，投标文件不予退还。

## 第五节 开标

### 一、开标流程

1.采购代理机构将按照采购公告规定的时间、地点组织开标，开标原则上采取先拆封商务和技术文件、商务技术评审后拆封报价文件的顺序进行。具体按以下程序进行。

（1）采购代理机构开启开标场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。接着将核验出席开标活动现场的各投标人法定代表人或其授权代表及相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员不得进入现场。各投标人法定代表人或其授权代表应准时参加，携带本人身份证原件，投标文件中按要求提供法定代表人授权书。投标人如不派代表参加开标大会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

（2）采购代理机构接收投标文件并登记，各投标人法定代表人或其授权代表对投标文件的递交记录情况进行签字确认。没有整体密封包装的投标文件，将被当场拒绝。

（3）采购代理机构宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织各投标人法定代表人或其授权代表签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）提请投标人或者其推选的代表查验投标文件密封情况。

（5）开标时，按投标人提交投标文件的登记顺序当众拆封、清点投标文件（包括正本、副本）数量，将其中密封的报价文件集中等候拆封。采购代理机构对供应商资格证明文件进行查验、核实，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况。资格证明文件审查不通过的，不再进行商务文件、资信技术文件、报价文件的评审。并退还其他投标文件。

（6）对资格审查通过的商务和技术文件由现场工作人员护送至指定的评审地点。对不符合装订要求的采购响应文件，由现场工作人员退还供应商代表。

（7）商务和技术评审结束后，采购代理机构宣布商务和技术评审无效投标人名单及理由，无效投标人可收回未拆封的报价文件并签字确认；公布经商务和技术评审符合采购需求的投标人名单，采用综合评分法的，公布其商务和技术得分之和的情况。

（8）采购代理机构拆封投标人报价文件，宣读《投标（开标）一览表》有关内容，同时当场制作并打印开标记录表，由各投标人法定代表人或其授权代表在开标记录表上签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，采购代理机构将报价文件及开标记录表送至评审地点，由评标委员会对报价的合理性、准确性、有效性等进行审查核实。

（9）评审结束后，采购代理机构公布中标候选人名单，及采购人最终确定中标人名单的时间和公告方式等。

### 二、投标文件鉴定

1.开标时，采购代理机构将对投标文件进行初步审查，检查投标书内容是否完整、编排是否有序、文件签署是否规范以及投标人资格是否符合要求等。如投标文件被确认为无效，采购代理机构将及时通知该投标人。

2.如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，采购代理机构及评标委员会将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

3.经开标后递交至评标委员会的投标文件，仍需接受相关符合性的检查，并有可能在评标过程中被判断为无效。

## 第六节 评标

### 一、组建评标委员会

采购代理机构依法组建由5人及以上奇数的人员组成的评标委员会，负责对投标文件进行审查、质询、评审和比较等。评标委员会由采购人代表和政府采购咨询专家组成，其中政府采购咨询专家人数不少于成员总数的三分之二。评标委员会成员名单在招标结果确定之前依法保密。

### 二、评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。不考虑投标方在开标后提交的任何的补充声明、修正方案。

### 三、评标原则

评标严格按照招标文件的要求和条件，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。以公开、公正、公平、效益的原则进行；比较报价，同时考虑以下因素；

1.价格合理，方案、产品先进、可靠。

2.经营信誉。

3.反对不正当竞争。

### 四、评标程序

1.采购代理机构按照招标文件规定的时间、地点及程序组织评审。评审活动一般应按以下程序组织开展：

（1）开启评审场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

（2）核验出席评审活动现场的评标委员会各成员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

（3）介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评标委员会应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

（4）通报报名参加本项目的投标人名单及资格预审情况（如有），宣读最终提交投标文件且通过资格审查的投标人名单，组织评标委员会各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

（5）根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评标委员会对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评标委员会提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

（6）评标委员会组长组织评标委员会独立评审。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会对拟认定为投标文件无效的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；采购代理机构可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

（7）做好评审现场相关记录，协助评标委员会组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评标委员会各成员签字确认。

（8）评审结束后，采购代理机构交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

### 五、修正原则

评标委员会对投标文件的商务报价文件进行审核，对发现计算、书写等错误的，按以下原则进行修正：

1.大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3.单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

4.以修正后的总价作为投标报价。

### 六、投标无效的情形

1.在符合性审查、商务和技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按照招标文件规定要求装订、密封、签署、盖章的；

（2）未提供或未按要求提供投标函、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书、投标声明书；

（3）法定代表人委托授权代表参加投标但未提供投标授权代表社保缴纳证明的；

（4）未提供或未如实提供采购需求偏离表的；

（5）明显不符合招标文件要求，或者与招标文件中标“★”的项目发生实质性偏离的；

（6）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（7）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）报价文件未按要求签署、盖章的；

（2）未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价明细有缺漏项，或者与招标文件要求不一致的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（6）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（有可能影响产品质量或者不能诚信履约的），投标人在评标现场合理的时间内无法提供书面说明（必要时提交相关证明材料）证明其报价合理性的。

3.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，由采购人或采购代理机构上报政府采购监督管理部门，视情列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

### 七、投标的澄清

1.对投标文件审查中发现的投标文件表达含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字与计算错误的内容，评标委员会可通过询标，要求投标方做出澄清。投标方必须按照招标代理机构通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

2.投标方应对需要澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标方全权代表（或法定代表人）的签字（或盖章），书面澄清将作为投标内容的一部分。

3.投标方对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或改变投标价格等投标文件的实质性内容。否则，不予接受。

### 八、评标办法

本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四部分：评标办法及评标标准》。

## 第七节 合同订立

### 一、公告及定标

1.采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

2.采购代理机构自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）等相关网站或媒体上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

### 二、签订合同

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.招标文件，中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

### 三、履约保证金：

1.合同金额的5%作为履约保证金，成交人在合同签订前提交至采购人。服务期满后且无质量问题，在30个工作日内无息退还。

2.履约保证金的交付方式：支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式。

## 第八节 例外处理

投标截止时间结束后或评审过程中参加标项投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，采购人可选择以下方式之一处理：

1.可将本标项作废标处理，重新组织采购；

2.可按省级财政部门的审批意见采用其他采购方式组织采购。

# 第四章 评标办法及评分标准

## 一、评分总则

以招标文件要求为基础，考虑各项相关因素的影响，将相关因素以定量计算的方法转换成分数表示形式，以最高“评标分数”确定评标结果顺序。

本次招标的评标采用综合评分法。

评标总分为100分，合格投标方的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位

投标人评标综合得分=商务分+技术分+价格分

商务和技术分按照评标委员会成员的独立评分结果的算术平均分计算，计算公式为：商务分、技术分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

## 二、评分内容及标准

本评标标准是对 第三章“投标方须知”中”“第五节 开标”、“第六节 评标”以及其他相关条款的具体补充，如有矛盾，以本评标标准为准。

| 评审因素 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格分（20分） |  |  |
| 投标报价 | 20 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：价格分=（评标基准价/投标报价）×20%×100 |
| 商务分（11分） |  |  |
| 投标人信誉与资质 | 2 | 1.投标人已取得软件企业认证证书的得0.5分，提供证书复印件加盖公章，未提供不得分。 2.投标人获得信息安全管理体系认证证书的得0.5分，提供证明文件复印件并加盖公章，原件备查。 3.投标人获得ISO9001质量管理体系认证证书的得0.5分，提供证明文件复印件并加盖公章，原件备查。 4.投标人获得高新技术企业的得0.5分，提供证明文件复印件并加盖公章，原件备查。 |
|  | 3 | 1.投标人已取得信息系统集成及服务资质证书的得1分，提供证书复印件加盖公章，未提供不得分。 2.投标人获得数据资源目录管理系统相关的软件著作权登记证书的得1分，提供证明文件复印件并加盖公章，原件备查。 3.投标人获得数据共享管理系统相关的软件著作权登记证书的得1分，提供证明文件复印件并加盖公章，原件备查。 |
| 类似业绩 | 6 | 投标单位自2016年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类项目业绩： 每提供1份合同业绩得2分，最高得6分。（以提供的完整合同复印件为准） |
| 技术分（69分） |  |  |
| 投标方案的科学性和完整性 | 4 | 投标方案与需求的吻合程度，包括方案的科学性、先进性、可行性和扩展性；方案是否科学合理、安全严密、具有一定的前瞻性，是否有独到的优势 |
|  | 4 | 对系统提出整合建议和措施；详细阐述对系统建设目标、功能模块、实现思路和关键技术的理解 |
|  | 4 | 是否全面熟知平台系统的相关标准、准则、要求、要素；投标方案在确保阶段性任务实现的同时，是否统筹考虑了总体目标的实现 |
|  | 4 | 系统的应急方案设计是否合理，是否充分考虑用户实际使用需求，是否符合本项目对当前和未来发展的要求 |
| 系统方案讲解与系统演示情况 | 3 | 是否有可演示的原型系统，原型系统是否紧密结合业务，体现与现有系统在系统架构、功能、数据结构上的无缝集成，能符合单位实际情况；无原型系统演示或演示不符合业务实际情况此项不得分 |
|  | 3 | 包括应用软件系统整体架构，主要组成部分介绍、系统主要功能特性的实现等方面因素，与项目需求的吻合程度以及偏差情况；系统应用深度，应用关键技术对系统建设的解决能力，实例结果与项目实际需求结果的吻合程度以及偏差情况，该软件效果是否达到采购人的实际需求等 |
|  | 3 | 解决系统关键问题、系统扩展性考虑、体系结构、设计思想，是否体现前瞻性，合理性和可行性等 |
|  | 3 | 方案讲解和系统现场演示中对专家提出问题的回答情况是否全面、科学、合理 |
| 项目功能的实现和完善情况 | 3 | 对项目功能实现方面的理解情况和所采取的技术水平，以及整体功能的完整性情况，投标人对现有系统结构框架的熟悉情况 |
|  | 3 | 投标人对于系统结构框架的优化设计建议和完善情况，方案对系统实施可能遇到的问题及其应对措施的考虑情况等 |
|  | 3 | 对重点、难点技术环节有先进、合理的建议，是否具有先进性、科学性、扩展性和安全性，解决方案是否完整、经济、安全、切实可行，措施得力 |
| 关键技术解决方案和资源整合利用的能力 | 3 | 投标方案设计中的关键技术解决能力及二次开发能力，投标人根据自身经验对系统需求进行优化设计的情况 |
|  | 3 | 投标方案各系统、平台的改造及与各相关系统之间的衔接及整合方案，是否有安全、稳定、成熟可行的方案和成功实施的经验，特别是在不影响现有业务办理的同时，实现数据的无缝对接和系统的平滑升级，并考虑系统的扩展和延伸能力，承诺与其他软件、硬件产品供应商的合作等情况 |
| 组织实施方案 | 3 | 投标人项目组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括软件开发、安装调试、系统集成、试运行、测试、调优、应用开发培训、系统管理培训、系统运行维护培训等内容，以及组织机构、实施场所、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等。 |
| 售后服务保障情况 | 2 | 投标人提供的售后维护机构和人员等情况，是否具有较强的本地化服务能力，在本地是否拥有常驻服务和技术支持机构（非本地投标人在杭州是否有分公司或办事处或第三方协作单位作为常驻服务和技术支持机构）以及较强的专业技术队伍，能提供快速的售后服务响应 |
|  | 2 | 投标人提供的售后服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，维护期内外的后续技术支持和维护能力情况等 |
|  | 2 | 投标人对服务承诺的保障措施，尤其是在系统维护期内的承诺情况，是否满足采购人的要求等 |
| 项目的投入和项目组人员素质情况 | 2 | 是否具有完备的管理组织、项目实施规范和管理制度，是否有完善的质量管理体系，取得ISO9000认证证书，并能有效实施；拟投入本项目的管理与作业人员总数、作业设备、软硬件的综合水平情况 |
|  | 2 | 拟担任本项目经理和技术负责人的专业素质、技术能力、经验等情况，是否具有类似项目建设经验，项目经理是否具有调动投标人各项资源能力，确保100%到位所采取的措施情况；项目经理和技术负责人的资质、工作履历、项目实践证明资料、劳动合同和参保证明等情况（参考履历表和相关资料、证书等） |
|  | 2 | 项目组实施人员专业人员素质、技术能力、专业分布等情况，数量是否充足，配置是否合理等；是否具有类似项目实施经历，项目组人员资质（是否具有相关产品认证工程师资质证书）、工作履历、项目实践证明资料、参保证明等情况（参考履历表和相关资料、证书等） |
| 培训、测试、试运转、验收 | 1 | 投标人提出的功能测试、试运转及验收方案的合理性、可行性情况等； |
|  | 2 | 投标人提出的培训计划（是否提供业务人员应用培训和管理员级培训）、地点、组织、人员配备、软硬件资料等内容是否完整、科学合理，费用计入总报价 |
| 勘察调研及报告 | 3 | 投标人按采购人要求进行实地调研，调研区域除杭州市级外，还包括富阳、淳安、建德、桐庐等地区，并提供调研报告，报告内容应涉及智慧村镇管理平台相关模块内容 |
| 质量保证措施和建设工期情况 | 1 | 投标人按采购人要求有明确的质量保证目标，质量保证措施和体系合理先进并具有详细的实施内容等 |
|  | 2 | 投标人是否符合招标文件和采购人要求完成软件开发、系统上线运行、验收，确保按时交付、正常运行的措施情况等 |
| 优惠和承诺情况 | 2 | 投标人提出的优惠条件和承诺情况，及其可实现程度等 |

说明：

1.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，投标人如为小型或微型企业并提交相关证明材料且所投产品为小型或微型企业制造的，其小型或微型企业部分的投标报价扣除6%后参与评审；

2.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人如为监狱企业并提交相关证明材料且所投产品为小型或微型企业制造的，其小型或微型企业部分的投标报价扣除6%后参与评审；

3.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，投标人如为残疾人福利性单位并提交《残疾人福利性单位声明函》且所投产品为本企业或其他残疾人福利性单位制造的，其残疾人福利性单位部分的投标报价扣除6%后参与评审；

4.残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

# 第五章 合同格式

本章所述《合同格式及合同条款》为指引性文件。在合同签订时，招标人有权合理修改本合同条款。若招标人和中标人双方同意，合同格式也可以按照其他形式。合同条款的基本内容应与本章所述《合同格式及合同条款》要求的内容相一致，同时招标文件及其答疑、补充、修改； 中标人的投标文件正本；投标人在评标答疑时的书面澄清或说明；中标通知书等文件是构成合同不可分割的部分。

项目编号：

确认书编号：

甲方（采购人）：杭州市城乡建设委员会

乙方（中标人）：

丙方（采购代理机构）：

经采购代理机构对                          项目通过  公开招标  方式采购，确定              为中标单位，甲、乙双方友好协商，就本项目的设计、开发和实施签订本合同。与履行本合同有关的、经甲方审核同意的项目招标文件、投标文件、中标通知书、需求分析报告、实施方案、技术与支持服务方案、技术培训方案、测试及验收方案等，都是本合同的组成部分。上述文件与本合同有冲突的，以本合同为准，上述除本合同以外的文件之间如有内容不相符之处，以甲方认可的为准。

### 一、合同标的

乙方向甲方提供下列第[Ⅰ]、[Ⅱ]、[Ⅲ]]项软件开发和技术支持服务：

[I]按照招标文件要求，完成项目的___________________。主要内容包括:____________________________________________________。

[Ⅱ]乙方向甲方提供项目开发实施情况和相关的完整技术资料，包括在本项目中形成的源代码、开发文档、测试文档等相关档案材料。

[Ⅲ]结合项目开发与实施，乙方为甲方相关人员提供免费技术培训。

具体内容和要求详见本项目的采购文件，以及在项目启动后由乙方负责编制、经甲方确认的软件需求说明书和系统详细设计说明书。

### 二、开发服务费用、报酬及支付方式、履约（质量）保证金

1.开发费用及报酬

本项目软件开发服务报酬共计人民币(大写)       元整(¥_      _)，甲方按照一次性付款方式向乙方支付相关款项。

2.付款方式

具体支付方式如下：

- 合同签订后10个工作日内支付第一笔款项，合同金额的30%；

- 系统投入试运行10个工作日内支付第二笔款项，合同金额的40%；

- 竣工验收通过后10个工作日内支付尾款，合同金额的30%。

3.履约(质量)保证金

1.合同总价的5%作为履约保证金，合同签订前由乙方交入甲方账户。履约保证金在服务期满无违约，20个工作日内无息退还。

2.履约保证金的交付方式：支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式

### 三、期限、地点和方式

实施地点：杭州市城乡建设委员会指定地点

实施方式：乙方组织充足的专门技术人员，在甲方指定的项目负责人的统一领导下集中研发，乙方工作时应遵守相关规章制度。

项目实施期限：

总工期为4个月，其中建设工期为3个月，试运行1个月。

详细实施进度要求如下：

1.合同签订后1个月内完成项目需求分析、概要设计、详细设计，细化系统建设计划和测试验收方案，并报采购人审查通过。

2.合同签订后3个月内，完成项目开发、编码，测试，实现系统全部功能，完成调试、集成等，通过初步验收，进入试运行；

3.合同签订后4个月内完成培训、试运行，系统修改完善后正常、稳定运行，经竣工验收，进入维护期。

### 四、协作和工作约定

甲方的权利和义务

1.合同签署后        天内，甲方应书面指定项目负责人，项目负责人应被授权在履行本合同的所有事务中代表甲方，但验收等重要事务的确认，均需加盖甲方公章后方为有效，仅项目负责人个人签字无效。

2.负责协调安排乙方与甲方内部有关部门以及其他单位的工作关系，配合乙方工作；

3.向乙方提供必要的业务需求；

4.协调第三方业务系统提供商配合乙方完成第三方业务系统接入；

5.根据本合同相关条款按时向乙方支付合同款项；

6.向乙方提供实施本项目所必须的应由甲方提供的信息及资料,及时对乙方实施本项目的提问等进行答复、确认；

7.负责及时协调工作结果的确认和验收工作，对不需评审的工作结果，甲方应在收到乙方提交文档后一周内，给予答复或确认，对需要评审的工作结果，应在三周内组织评审，否则视为甲方己确认；

8.甲方有授予监理方在监理工作职责范围内执行工作的权利。

乙方的权利和义务

1.合同签署后_  天内，乙方应书面指定项目负责人，项目负责人应被授权在履行本合同的所有事务中代表乙方；

2.向甲方提供合同及其附件所规定的所有服务内容；

3.在验收时，负责对合同规定的由乙方完成的所有文件、资料、记录等技术文档进行整理、归档，其中纸质材料一式两份移交给甲方，并同时提供电子版材料；

4.在整个系统建设过程中，应采用适合本项目建设的项目实施管理方法和工具，用以指导和管理项目建设；

5.转让和分包:未经甲方事先书面同意，乙方不得向第三方部分转让或全部转让其应履行的合同义务；

6.乙方应按要求接受项目监理方管理，包括在开发设计过程各节点的监理；

7.甲方和本项目的监理方在项目实施期间将全程参与和监督乙方的开发服务工作，乙方有义务向甲方及监理方及时提供项目开发的进度报告、相关的程序和技术资料；

8.乙方须向甲方项目负责人汇报每天的进展，每周向甲方提交项目进展报告及周工作计划；

9.乙方须遵守甲方现场工作制度和管理制度，有义务配合甲方做好项目管理工作；

10.乙方有义务保证实施团队成员的稳定性，乙方因人员调动客观上造成甲方工作进度或质量损害的，乙方须承担相应责任。

### 五、风险责任的承担

在履行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下难以克服的技术困难，导致研究开发部分或全部失败所造成的损失，风险责任由乙方承担。因方案设计错误、需求调研和分析不充分、或因出现无法克服的技术困难，导致设计开发失败或部分失败的，由此造成的风险损失均由乙方负担。

本项目风险责任确认的方式：由甲、乙双方协商确认。

### 六、成果及知识产权的归属，保密责任及限制竞争

本项目的成果（包括计算机软件、技术诀窍、秘密信息、技术资料和文件等，乙方在本合同签署前已拥有的知识产权和按照约定使用第三方的知识产权除外）由甲方独享，如需推广运营双方再进行协商。未经甲方书面同意，乙方不得单方许可或提供给第三方使用，否则，应按本合同价款总额的5倍向甲方支付赔偿金。

乙方对在项目建设期间所获得的甲方的情报和资料有保密义务，并对系统中涉及甲方业务的关键数据保守机密，泄漏秘密应承担相应责任。本保密责任条款不论本合同是否变更、解除、终止，本条款均有效。乙方违反约定，视为乙方放弃本合同中的所有权利。甲方有权要求乙方按合同价款总额的2倍赔偿损失。

### 七、关于项目验收

本项目以本合同第一条合同标的，以合同附件约定内容和甲、乙双方签字确认的项目需求说明书，以及经甲乙双方确认之书面变更说明所列工作内容作为验收依据。

乙方须以书面形式提交系统验收申请并提交所需的系统设计、开发、测试文档；甲方负责对验收工作协调、发起、评定，并签署相应的验收报告。验收分为初期验收和最终验收两个阶段，如果系统在运行期间发现功能及性能与合同规定内容不符，甲方有权推迟系统验收时间。

验收：系统运行正常  1  个月后，乙方提请最终验收。

### 八、售后服务

1.软件免费维护期为项目完成验收后 3_年，免费维护服务内容包括：软件应用程序更改、软件故障处理、软件应用培训、系统咨询。

2.中标人接到采购人通知后，远程立即响应，2小时内解决问题，如不能完成，8小时内派遣技术人员到达现场进行维修，不超过2个工作日内解决故障。故障期间提供启动备用通道和系统。

3.在服务期内，供应商应对合同货物出现的质量问题负责处理解决并承担一切费用。

### 九、违约金或者损失赔偿金额的计算方法

1.经甲方书面确认免费服务期结束，项目实施正常，无设计错误和乙方无违约行为后，原额(无息)归还质量保证金。

2.因乙方原因造成的预期履行合同义务或达不到项目规定的技术指标，乙方应当承担违约责任。承担方式和违约金额如下：超期30天内，每天扣减合同总额的0.5‰（或按合同总额的0.5‰每天支付违约金），累计超期 30天的，除按前述标准支付违约金外，甲方还有权解除合同，并没收履约保证金。

3甲方逾期支付合同价款，应按逾期金额的0.5%每天向乙方支付违约金。

### 十、争议的解决方法

在合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决，双方不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的，双方商定，可向甲方所在地法院起诉。

### 十一、其他约定

1.本合同经甲、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖三方印章后生效。

2.本合同一式陆份，采购代理机构各执壹份，甲方执叁份，乙方执贰份。

3.与本合同有招标文件、投标文件及相关承诺等系本合同的组成部分。

4.本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

5.项目实施过程及验收阶段，乙方须提交以下文档供甲方确认，并保证所提交文档和程序的完整性、正确性和一致性：

1)需求调研分析报告；

2)软件需求说明书：

3)系统设计文档(包括概要设计、 详细设计、数据库设计)；

4)测试报告，包括测试环境、功能点、性能、测试案例等；

5)系统部署文挡，包括软硬件清单、部署方案；

6)提供实施阶段在内的所有技术资料，如 bug修复列表，符合软件开发规范，应具有可重用性和易读性、便于维护、交流和协作；

7)用户操作手册；

8)管理员维护手册；

9)培训手册和培训资料；

10)甲方用户报告；

11)乙方的验收申请报告；

本合同未尽事宜，双方友好协商解决，以补充协议形式约定。

| 甲方（公章）： | 乙方（公章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： (签字） | 法定代表人或其委托代理人： （签字） |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |
| 签约地点： 签字日期： 年 月 日 |  |
| 合同鉴证方（鉴证章）： |  |
| 法定代表人或其委托代理人： (签字） |  |
| 电话： 鉴证时间： 年 月 日 |  |

附件（请严格按照投标文件和询标纪要填写配置清单和服务承诺）：

一、配置清单

二、服务承诺

# 第六章 投标文件格式

（要求提供但未提供格式的文件由投标人自行编制）

### 外层包装

投 标 文 件

采 购 人：

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资格证明文件或报价文件或商务技术文件

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

在    年  月  日  时  分之前不得启封

授权代表签字：

日期：    年  月  日

### 投标文件封面

资格证明文件或报价文件或商务技术文件

采 购 人：

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

授权代表签字：

日期：    年  月  日

### 投标人企业类型声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加杭州市城乡建设委员会           （项目名称）采购活动（按投标形式选择填写）：

（1）□本公司为直接供应商，由本单位提供服务。。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：    年  月  日

### 小微企业资格证明材料

（当地中小企业行政主管部门的确认意见或《中小企业申明函》和相关网站的截图证明，如中小企业网、浙江省政府采购网等）

说明：

1.如投标人为代理商且提供的是小型、微型企业制造的货物的，除提供自身小微企业资格证明材料外还须提供所代理品牌制造商小微企业资格证明材料；

2.评标委员会审查此项只根据投标文件本身的内容，不再寻求其他的外部证据；

3.小微企业资格证明材料中认定情形为“中小企业”等无法界定投标人或其代理品牌制造商具体企业类型的均为无效证明材料。

4.如有虚假，将依法承担相应责任。

小企业资格确认意见书（或提供《中小企业申明函》和相关网站的截图证明，如中小企业网、浙江省政府采购网等）

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，兹确认    公司为     行业的（请填写：中型、小型、微型）企业

省（市、县、区）中小企业局或其他具有认定资格的职能部门

年     月     日

### 监狱企业资格证明材料

（省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）

说明：监狱企业视同小型、微型企业。

### 残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位可不提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加杭州市城乡建设委员会的南苑会议室多媒体设备项目活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：    年  月  日

投标人不属于残疾人福利性单位的，无需提供此声明函，如提供所引起的后果由投标人承担。

说明：

1.若投标人同时满足以下条件，则属于依法享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，可提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.中标人为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》随中标结果同时公告，接受社会监督。

### 附件一 投标函

投标函

致：杭州市城乡建设委员会、浙江五石工程咨询有限公司：

（投标方全称）授权               （全权代表姓名）                  （职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的

（招标编号、招标项目名称）招标的有关活动，并对

（标段号）进行投标。据此函，全权代表宣布同意如下：

- 提供投标须知规定的全部投标文件：

- 资格证明文件正本1份，副本4 份

- 商务技术文件正本1份，副本4份，电子文本1份；

- 报价文件正本1份，副本4份；

- 投标项目的总投标价为：人民币（大写）：                 元。

- 投标方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如需要修改）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 投标方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

- 从提交投标文件的截止之日起        天。

- 与本投标有关的一切往来通讯请寄：

名称：

地址：                                 邮编：

联系人：            电话：             传真：

移动电话：             电子邮件：

投标方（盖章）：

全权代表（签字）：

日     期：

### 附件二 开标一览表

开标一览表

项目编号：

投标供应商名称：

投标报价

投标报价 （大写），￥（小写） 单位：人民币元

备注：

说明:

1.投标报价是履行合同的最终价格，投标单位的报价应考虑安装、调试、所需辅材、人工成本费用、维修费用、物耗费用、添置费用、能耗费用、管理酬金、税费等完成本项目所需要的所有费用。

投标供应商名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：    年  月  日

### 附件三 投标报价明细表

金额单位：人民币元

| 序号 | 内容 | 人月单价 （元） | 人月工作量 | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | ....... |  |  |  |  |
| 6 | 咨询、监理费用 |  |  | 10000 |  |
| 7 | 安全等保测评费 |  |  | 30000 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 合计：（小写）￥： 元；（大写）： 元整。 |  |  |  |  |  |

投标方全称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字（签字）：

日期：    年   月   日

### 附件四 商务条款及服务要求偏离表

招标项目名称：                      招标编号：

| 序号 | 名称 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、逐项按照招标文件采购需求填写响应规格。

2、偏离说明是指对招标文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于招标要求）、负偏离（低于招标要求）、无偏离（满足招标要求）。

3、如不填写或填写不全或未如实填写，自行承担投标风险。

投标单位（盖章）：

全权代表（签字）：

日  期：

### 附件五 可提供的备品备件清单（如需要）

备品备件清单

| 名称 | 品牌 | 制造厂/原产地 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标方（盖章）：

全权代表（签字）：

日  期：

### 附件六 售后服务表

售后服务表

招标项目名称：                   招标编号：

| 售后服务机构介绍 | 1. 2. 3. 4. |
| --- | --- |
| 服务方案内容、措施及承诺 | 1. 2. 3. 4. |
| 可提供的优惠条件 | 1. 2. 3. 4. |

（若不够填写可附页）

投标方（盖章）：

全权代表（签字）：

日  期

### 附件七 人员配置情况

服务项目负责人情况表

| 姓名 |  | 业绩及承担的主要工作情况 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 资质证书编号(如有) |  |  |
| 其他资质情况(如有) |  |  |
| 联系电话 |  |  |

投标方（盖章）：

全权代表（签字）：

日  期：

人员配置一览表

招标项目名称：                   招标编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标方（盖章）：

全权代表（签字）：

日  期：

### 附件八 投标方情况表

填表日期：

| 投标人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 营业执照 | 1.编号: 2.营业范围: 3.发证单位: |  |  |
| 建立日期 |  | 现有职工 |  |
| 固定资产净值(万元) |  |  |  |
| 行政负责人 | 姓名: 职务: 职称: |  |  |
| 本项目负责人 | 姓名: 职务: 职称: |  |  |
| 联系方式 | 地址 邮编: 电话: 传真: |  |  |
| 组织机构框图 |  |  |  |
| 证书情况 |  |  |  |

应附上加盖公章的营业执照副本、相关资质、各资信类证书、认证体系证书等的清晰复印件。

投标方（盖章）：

全权代表（签字）：

日  期：

### 附件九 类似业绩一览表

招标项目名称：                   招标编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 年/月 | 使用单位名称、地址及联系方式 | 项目合同金额（单位：万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

投标方（盖章）：

全权代表（签字）：

日  期：

### 附件十 投标声明书

投标声明书

致：杭州市城乡建设委员会、浙江五石工程咨询有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我方愿意参加贵方组织的杭州市城乡建设委员会 项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的；

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方最近三年内的被公开披露或查处的违法违规行为有：

___________________________________________________________________________

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

投标方名称（盖章）：

投标方代表签字：

日期：    年  月  日

### 附件十一 法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：

（投标方全称）法定代表人

授权                       （全权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵方组织的

项目（招标编号）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

本授权书于    年  月  日签署生效，特此声明。

附法定代表人、授权委托人身份证复印件正反面及授权代表社保证明

法定代表人（签字或签章）：

投标方全称（法人公章）：

日期：

附：

全权代表姓名（签字）：

职        务：

详细通讯地址：

邮 政  编 码：

传        真：

电        话

### 附件十二 廉政承诺书

杭州市城乡建设委员会：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法、招标投标法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行工程建设或其他经营活动，并通报省采购监管处。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：2019年  月  日

### 附件十三 资信技术标评分索引

| 序号 | 评分 内容 | 评分原则 | 自评分 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资信分 |  |  |  |
| 2 | 技术分 |  | 专家自主评分 |  |

### 附件十四 质疑函

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                        联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                          邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                    公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。