浙江农林大学

网上办事大厅手机端应用开发项目

单一来源采购文件

招标项目：网上办事大厅手机端应用开发项目

确认书号：[2019]43553号、[2019]43554号

招标编号：ZJWSBJ-NL-2019028D

招 标 人：浙江农林大学

代理机构：浙江五石工程咨询有限公司

时    间：二〇一九年八月

目 录

- 单一来源采购响应方须知          3

- 单一来源采购需求                17

- 合同主要条款                    22

- 单一来源采购响应文件格式        28

# 第一章  单一来源采购响应方须知

## 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：网上办事大厅手机端应用开发项目 |
| 2 | 单一来源采购响应报价及费用： 1.价格采用人民币报价； 2.不论单一来源采购结果如何，响应方均应自行承担所有与此次采购有关的全部费用； 3.本项目代理服务费向成交方收取,具体金额参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计[2002]1980号文件规定的招标费率标准7折收取服务费，不足3000元的按3000元计算。 4.成交后的注意事项： （1）成交人在中标之后领取通知书之前，应向招标代理机构交纳招标代理服务费。若成交人未在约定时间内支付招标代理服务费，从逾期之日起按日利率千分之一承担违约金。 （2）若成交人未按上述规定办理，需承担招标代理机构为实现债权的所有费用（包括但不限于律师费、催讨车旅费、保全担保费等）。 |
| 3 | 单一来源采购保证金：应按《单一来源采购响应方须知》总则第十一条规定交纳。 |
| 4 | 单一来源采购响应文件组成：正本一份；副本三份 |
| 5 | 单一来源采购响应文件递交截止时间及地点：2019年08月26日上午09:30 杭州市西湖区西园八路11号杭州数字信息产业园G座603室。 |
| 6 | 单一来源采购时间及地点：2019年08月26日上午09:30 杭州市西湖区西园八路11号杭州数字信息产业园G座603室。 |
| 7 | 评审结果公示：评审结果公示于浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)等相关网站或媒体 |
| 8 | 成交通知：成交公告发出之日起发成交通知书。 |
| 9 | 单一来源采购保证金退还（不计息）： 自政府采购合同签订之日起五个工作日内凭保证金收据自行退还。 |
| 10 | 签订合同：成交通知书发出后30日内。 支付代理服务费:成交通知书发出后七个工作日内 |
| 11 | 单一来源采购响应文件有效期：90天 |
| 12 | 解释：本单一来源采购的解释权属于招标采购单位。 |

## 一、总则

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定，现就浙江农林大学网上办事大厅手机端应用开发项目进行单一来源采购。

### （一）适用范围

本单一来源采购适用于浙江农林大学网上办事大厅手机端应用开发项目的采购、评审、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的浙江五石工程咨询有限公司（采购代理机构）和浙江农林大学（采购人）。

2.“单一来源采购响应方”系指向采购代理机构提交单一来源采购响应文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按单一来源采购规定，须向采购人提供的一切数据库、使用说明及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指单一来源采购规定单一来源采购响应方须承担的录制以及其他类似的义务。

5.“项目”系指单一来源采购响应方按单一来源采购规定向采购人提供的数据库及其服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电子文档等。

7.“▲”系指实质性要求条款，单一来源采购响应方必须做出实质性响应。

### （三）项目编号：ZJWSBJ-NL-2019028D

### （四）采购组织类型：分散采购-委托代理

### （五）采购方式：单一来源采购

### （六）采购内容及供应商：

| 序号 | 项目名称 | 采购内容 | 单一来源供应商 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网上办事大厅手机端应用开发项目 | 详见采购需求 | 杭州联亘科技有限公司 | 60万元 |

### （七）合格单一来源采购响应方的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的单一来源采购响应方资格条件；

2.本项目不接受联合体投标。

### （八）单一来源采购文件的发售：

1.日期：2019年8月19日至2019年8月25日止（双休日及法定节假日除外）

上午9:00-11:30、下午13:30-16:30。

2.地点：浙江五石工程咨询有限公司（杭州市滨江区东信大道66号启迪楼1207室）。

3.邮箱：2810140286@qq.com

4.售价：人民币500元整，售后不退。

### （九）购买单一来源采购文件时应提供以下资料：

1.有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖公章），自然人的身份证明；

2.办理报名人的有效身份证件及复印件；

3.法人代表授权委托书或介绍信（原件加盖公章）；

4.供应商报名登记表。

### （十）信用记录：

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对单一来源响应方信用记录进行查询并甄别。

1.信用信息查询的截止时点：投标截止时间；

2.查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）；

3.信用信息的使用规则：单一来源响应方存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。

不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的。

### （十一）单一来源采购响应文件递交截止时间和地点：

时间：2019年08月26日上午09:30；

地点：杭州市西湖区西园八路11号杭州数字信息产业园G座603室；

响应方应将单一来源采购响应文件密封送交到指定地点，逾期送达或未密封将予以拒收。

### （十二）单一来源采购时间及地点：

时间：2019年08月26日上午09:30；

地点：杭州市西湖区西园八路11号杭州数字信息产业园G座603室；

### （十三）业务咨询：

采购人：浙江农林大学

联系人：张老师、王老师

电话：13777368190、0571-63740897

地址：杭州市临安区武肃街666号

采购代理机构名称：浙江五石工程咨询有限公司

联系人：徐工

联系电话：0571-87805727

报名联系人：梁工

联系电话：17746806483

邮箱：2810140286@qq.com

地址：杭州市滨江区东方通信科技园启迪楼2楼1207室

### （十四）单一来源采购委托

单一来源采购响应方代表须携带有效身份证件。如单一来源采购响应方代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。（正本用原件，副本用复印件，格式见第四章）。

### （十五）单一来源采购费用

1.不论单一来源采购结果如何，单一来源采购响应方均应自行承担所有与单一来源采购有关的全部费用。

2.成交方在签订采购合同前，向采购代理机构交纳代理服务费。

### （十六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

### （十七）转包

本项目不允许转包。

### （十八）特别说明：

▲1.单一来源采购响应方所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。单一来源采购响应方所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲2.单一来源采购响应方应仔细阅读单一来源采购的所有内容，按照单一来源采购的要求提交单一来源采购响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲3.单一来源采购响应方在单一来源采购活动中提供任何虚假材料,其单一来源采购响应文件无效，并报监管部门查处；成交后发现的,成交方须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法单一来源采购响应方的行政与刑事责任。

## 二、单一来源采购文件

### （一）单一来源采购文件的构成。本单一来源采购文件由以下部分组成：

1.单一来源采购响应方须知

2.单一来源采购需求

3.政府采购合同主要条款

4.单一来源采购响应文件格式

### （二）单一来源采购响应方的风险

单一来源采购响应方没有按照单一来源采购文件要求提供全部资料，或者单一来源采购响应方没有对单一来源采购文件作出实质性响应是单一来源采购响应方的风险，并可能导致其单一来源采购响应文件被拒绝。

## 三、单一来源采购响应文件的编制

### （一）单一来源采购响应文件的组成

单一来源采购响应文件由商务资信和技术文件组成，单一来源采购响应方应将商务资信和技术文件分别编制并胶装成一本。

1.商务资信文件包含：

（1）单一来源采购响应书；

（2）初次报价一览表；

（3）初次报价明细表

（4）法定代表人授权委托书；

（5）商务偏离表；

（6）单一来源采购响应声明书；

（7）营业执照、税务登记证副本复印件；

（8）2019年2月-2019年6月任意一个月依法缴纳税收和社保费的证明（税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明）；

（9）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（10）单一来源采购响应方情况介绍；

（11）2016年1月1日以来类似项目业绩（合同复印件加盖公章）

（12）单一来源采购响应方需要说明的其他文件和说明。

2.技术文件包含：

(1)采购需求偏离表

(2)针对本项目的具体服务方案

(3)技术解决方案（含采购清单、技术响应情况、技术力量和技术措施等）；

(4)运维保障方案

(5)拟投入人员情况（包含项目负责人及服务人员组成）；

(6)应急服务方案；

(7)优惠条件及特殊承诺；

(8)单一来源谈判响应方需要说明的其他文件和说明。

▲注：单一来源采购响应书、单一来源采购响应声明书、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书必须按招标文件格式中相应代表人签署并加盖公章。

### （二）单一来源采购响应文件的语言及计量

1.单一来源采购响应文件以及单一来源采购响应方与招标采购单位就有关单一来源采购事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的单一来源采购响应文件视同未提供（有中文汉语说明的除外）。

2.本项目采用人民币报价。

### （三）报价

1.报价应按单一来源采购文件中相关附表格式填写。

▲2.报价是履行合同的最终价格，应包括履行所有规定服务所产生的全部费用，成交后价格不作任何调整。

3.单一来源采购响应方所报的最终报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更，任何包含价格调整要求，将被认为是非响应性报价而予以拒绝。

### （四）单一来源采购响应文件的有效期

▲1.自单一来源采购响应截止日起90天单一来源采购响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购代理机构可与单一来源采购响应方协商延长单一来源采购文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.单一来源采购响应方可拒绝接受延期要求而不会导致单一来源采购保证金被没收。同意延长有效期的单一来源采购响应方需要相应延长单一来源采购保证金的有效期，但不能修改单一来源采购响应文件。

4.成交方的单一来源采购响应文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

### （五）单一来源采购响应文件的签署和份数

1.单一来源采购响应方应按本单一来源采购文件规定的格式和顺序编制、装订单一来源采购响应文件，单一来源采购响应文件内容不完整、编排混乱导致单一来源采购响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是单一来源采购响应方的责任。

2.单一来源采购响应方应将商务资信和技术文件合成一本，按正本一份，副本三份编制并装订成四册（建议采用胶装），单一来源采购响应文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。若活页装订的单一来源采购响应文件内容缺漏、遗失是单一来源采购响应方的责任。

3.单一来源采购响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，单一来源采购响应文件正本除本《单一来源采购响应方须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件（复印件须加盖单一来源采购响应方公章）。副本可以是正本加盖公章后的复印件。

4.单一来源采购响应文件须由单一来源采购响应方在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表授权人签署，单一来源采购响应方应写全称。

5.单一来源采购响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。单一来源采购响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由单一来源采购响应方负责。

### （六）单一来源采购响应文件的包装、递交、修改和撤回

单一来源采购响应方应在商务资信和技术文件的包装封面上注明单一来源采购响应方名称、单一来源采购响应方地址、单一来源采购响应文件名称、单一来源采购项目名称、项目编号、并加盖单一来源采购响应方公章。

### （七）单一来源采购响应文件无效的情形

实质上没有响应《单一来源采购文件》要求的单一来源采购响应文件将被视为无效单一来源采购响应文件。经谈判小组认定属于单一来源采购响应方疏忽、笔误所造成的差错，可在评审结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正单一来源采购响应文件必须以书面形式进行，并应在成交结果公告之前查核原件。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，单一来源采购响应文件将被视为无效单一来源采购响应文件：

（1）单一来源采购响应文件无法定代表人签字,或未提供法定代表人授权委托书、单一来源采购响应声明书或者填写项目不齐全的；

（2）单一来源采购响应文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（3）未实质性响应单一来源采购文件要求或者单一来源采购响应文件有采购单位不能接受的偏离或附加条件的；

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，单一来源采购响应文件将被视为无效单一来源采购响应文件：

（1）需提供而未提供或未如实提供单一来源采购响应货物的技术参数、详细配置清单、或者单一来源采购响应文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合单一来源采购文件的要求，或者与单一来源采购文件成交“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

3.符合单一来源采购文件明确规定的其他无效单一来源采购响应文件条款的。

4.被拒绝的单一来源采购响应文件为无效。

5.最终报价超过采购预算的响应文件无效。

## 四、开标

### （一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，单一来源采购响应方的法定代表人或其委托授权人必须参加。

### （二）开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持；

2.主持人宣布评审期间的有关事项；

3.单一来源采购不进行公开唱标。

## 五、单一来源采购程序

### （一）谈判小组

本项目谈判小组由政府采购评审专家3人组成。

### （二）评审的方式

本项目采用不公开方式评审，评审的依据为单一来源采购文件和单一来源采购响应文件及谈判承诺。

### （三）评审程序

1.谈判小组审核单一来源采购响应文件。

（1）谈判小组按照商务、资格类进行分工审核单一来源采购响应文件。

（2）依据单一来源采购文件的规定，从单一来源采购响应文件的有效性、完整性和对单一来源采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对单一来源采购文件的实质性要求作出响应。

2.谈判小组汇总并讨论审核情况，确定单一来源采购响应方是否具有谈判资格。

3.与单一来源采购响应方进行谈判。

（1）谈判小组就讨论和汇总的情况与单一来源采购响应方展开谈判，谈判分为技术和商务两部分，商务谈判主要内容为售后服务、交付时间、付款方式、特殊承诺和商务报价。

（2）单一来源采购响应方确认采购需求及商务要求并对谈判承诺确认后由授权代表签字。

（3）单一来源采购响应方在全部谈判结束后按规定时间内统一进行最后报价。

4.谈判小组拟制评审报告。

## 六、评审原则和评审办法

1.谈判小组将遵循公开、公平、公正的原则，对单一来源采购响应方提供货物或服务的价格、技术性能、交货期限、售后服务、公司基本情况、履约能力等进行分析考评，确定成交供应商。

2.客观、公正的对待单一来源采购响应方。

3.在谈判期间，单一来源采购响应方不得向谈判小组成员询问谈判情况，不得进行旨在影响谈判结果的活动，否则将废除其谈判资格，并不再返还单一来源采购保证金。

4.在谈判过程中，谈判小组成员不得与单一来源采购响应方私下交换意见，在单一来源采购工作结束后，凡与谈判情况有接触的人不得将谈判情况扩散出谈判小组成员之外。

5.采购人不向落标方解释落标原因，不退还单一来源采购响应文件。

## 七、定标

单一来源采购结束后，采购代理机构将在浙江政府采购相关网站上发布成交公告，单一来源采购响应方对评审结果如有异议，可在规定时间内以书面形式向采购代理机构提出质疑（需提供原件及相关的证据材料），但需对质疑内容的真实性承担法律责任。因恶意质疑、投诉导致授予合同的期限延期的，应按延期天数每天赔偿成交金额的0.1％。

## 八、合同授予

1.成交方应当在《成交通知书》发出之日起30日内与采购人签订采购合同。

2.成交方拖延、拒签合同的,招标采购单位不予退还其交纳的谈判保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

3.收到成交通知书后七个工作日内，按规定，成交方向招标单位支付代理服务费。

# 第二章  单一来源采购需求

## 一、采购内容及要求

### （一）功能要求

浙江农林大学网上办事大厅手机端应用开发是基于学校现有校园APP平台进行网上办事流程统一管理的各种移动端应用开发服务。学校网上办事大厅手机端应用包含：网上办事大厅（安卓）、网上办事大厅（IOS）和管理平台三部分，有大量应用（40个）需要开发成基于Android，IOS，H5等各种框架和版本的移动端应用。所有开发的应用须进行统一身份认证改造，实现单点登录。平台能根据不同的角色的上下架功能，实现接入的APP收藏和访问权限控制。平台必须满足采购人的“一库一表”深入的无缝集成（对接接口对中标人免费开放），包括但不限于数据集成、认证集成和门户集成。平台必须遵循学校整体信息化制定的相关数据标准和相关其它信息标准要求。

关于界面和风格

- 界面原则要求:简洁美观，界面风格统一，具体设计可参考支付宝APP设计界面。

- 输入设备：如扫描器、读卡器等； 输出设备：如显示器、打印机等。

- 显示风格：原生APP风格,嵌入式H5显示。

- 兼容性：兼容常用手机、和各种移动端设备，兼容Android和IOS系统。

- 显示方式：自适应。

### （二）开发平台要求

- 1.开发工具：投标人应提供一个独立于硬件接口之上的应用软件开发平台，提供完善的开发工具，软件平台的IDE（Integration Development Environment）及插件的使用难度应该不高于目前各开发语言IDE。其中JAVA开发的参照对象是：Eclipse；.NET开发工具限定为Visual Studio。

- 2.重用组件：对于复杂的业务，开发平台应通过提供各种组件和接口尽量减少开发工作量，对于各种业务流程中共有的内容，可以定制模板，并在以后的开发中直接使用；

- 3.接口支持：应该具备独立的接口管理模块。利用此开发平台开发的IT应用，在接口开发上能支持常见的技术标准（至少支持Webservice，Restful API），保证与周边系统的无缝连接；

- 4.数据库支持：支持目前主流的数据库产品以及数据库版本， 主要在Oracle（10g以上）、SQL server（2008以上）及MySql中进行选择；数据库的建模要求必须使用专业工具完成，如：Power Designer、Erwin、Rational Data Architect；

- 5.中间件支持：如果需要使用中间件产品，那么要求开发平台和中间件是松耦合的方式，即开发平台对中间件是1：N的关系。支持目前主流的中间件产品及其版本，Java中间件小型应用系统采用Tomcat，中大型应用在WebLogic(10g以上)、WebSphere(6以上)中进行选择，.NET中间件直接使用微软的.NET Frame Work(2.0以上)，SAP中间件采用NetWeaver(6.0以上)；

- 6.开发语言：开发语言为JAVA、.NET中选择或者其他面向业务的开发语言；

- 7.报表工具：开发平台中的报表工具应该是开源的产品；

- 8.原型验证：系统需求分析时，要求采用专业工具进行可视化原型说明，如：Axure RP；

- 9.开发框架：开发框架在架构层次、应用部署支持、资源管理、安全机制、平台管理（权限、接口、日志等）、应用扩展这些方面的设计思想符合SOA理念；

- 10.代码管理：代码管理工具和代码备份方案。

### （三）应用平台要求

- 1.客户端操作系统支持：IOS/Android；

- 2.服务器操作系统支持：Linux、Windows 2008 Server及以上；

- 3.浏览器：支持Chrome 58及以上；

- 4.架构：支持B/S+C/S架构，或其中一种架构；

- 5.系统对客户端网络带宽要求应符合现有各服务站、内部用户的网络接入现状，并明确系统对于网络质量（如丢包率等）要求或建议；

- 6.服务器端网络架构及带宽要求应符合现有网络现状，投标人可提出相关要求或建议；

- 7.应用软件与硬件平台相对分离，应用软件可以自由运行在主流操作系统及主流硬件平台上；

- 8.投标人应明确给出选用的应用软件平台的具体特性和使用限制，包括系统的配置文件，并说明产品功能的使用范围；

- 9.系统具有较强的可配置性，在权限、流程、业务规则、页面内容等方面具有灵活性；

- 10.应采用简洁、直观、友好的图形化界面；

- 11.应具有完整的权限管理功能和完善的系统安全机制，能够对系统核心操作进行控制；

- 12.支持分布式数据管理，支持多数据源间的访问连接；

- 13.应用软件采用分层的模块化结构设计，应具有灵活性、可操作性、可移植性和可扩展性。模块的增加和对模块的修改不应对其他模块产生影响，并能在不影响系统运转的情况下做到模块更新、模块加载；

- 14.应用平台升级方便，能在不影响应用平台主体应用模块功能的情况下升级，并保证以前的数据完整。

### （四）硬件选型要求

- 1.建议硬件架构：

- 2.在产品的选择上，采用符合实际需求，并为国际上广泛采纳的、支持开放标准的主机、存储产品及数据库。选用的各型设备和数据库软件均应符合相关的国际标准和国家标准；

- 3.投标人所选用的设备必须具有良好的稳定性、通用性、兼容性；

- 4.设备选型要求质量可靠、性能优良，并具有技术上的领先性；

- 5.投标人应保证提供的硬件标准与软件能够兼容；

- 6.投标人所建议的设备和软件平台应符合行业标准；

- 7.硬件配置：有详细的服务器、网络设备、操作系统、数据库、终端等具体配置和数量要求；

- 8.硬件部署：硬件总体部署架构合理和最优，物理部署规划完整，并提供完整的系统拓扑图；

- 9.冷热备份及恢复：系统应具备完整的备份及恢复机制，可以充分保证数据库数据备份和恢复的安全性、一致性和完整性，若系统本身不具备备份功能，投标人应对系统备份操作提供完整的解决方案；

- 10.硬件平台故障及恢复：要有完整的硬件平台保障及恢复机制，以支持软件系统运行正常；

- 11.负载均衡和硬件故障冗余：系统架构应具备应用负载均衡和硬件故障冗余机制，确保硬件平台性能满足系统使用要求；

- 12.硬件性能监控：要有完善的硬件性能监控策略和方法，对设备使用状态进行定时和实时的监控，确保硬件问题能尽快查明和排除，确保系统使用正常。

### （五）性能要求

- 1.数据库可采用My SQL(5.6或以上)、SQL Server(2008或以上)或Oracle(10G或以上)，但必须实现数据库集成解决方案，提供符合采购人标准的容错性和高性能，并给出由于可预期的业务增长而必须进行的集成认证改进和扩展的解决方案说明书。实现数据库高可用解决方案，MySql可参考HeartBeat + DRBD或LVS + Keepalived，微软SQL SERVER可采用其内置Always On功能，配合Windows Server Cluster的集群功能提供主从模式的自动切换高可用方案。

- 2.保障平台10000+的在线人数的流畅访问，1000以上用户并发访问。提供可预期访问量增长的改进和扩展方案。实现多台WEB动态负载均衡方案，可提供自动故障节点转移能力，保障平台7*24小时稳定高效运行。

- 3.应用服务器采用Tomcat/Resin/WebLogic等。

- 4.与浙江农林大学数字化校园无缝集成，用户登录采用学校门户统一身份验证，新生数据通过数据中心流转。

- 5.采用SOA技术架构实现模式，实现Web Service，Restful API服务接口。

### （六）开发需求

浙江农林大学网上办事大厅手机端应用开发包含40个全新应用开发，涵盖学校师生日常的学习、工作、生活、工具等各个方面。各个应用需求描述请参考下面列表。

| 序号 | 应用名称 | 需求功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 党务工作 | 学生入党过程管理 |
| 2 | 定向通知 | 后台管理员，可以按照工作组或者选择人员调用统一消息机制发送通知到相应的人。 |
| 3 | 项目经费 | 学校教师进行科研经费申报结果查询 |
| 4 | 费用查询 | （1）教师是工资查询，增加一个连接到收入证明打印 （2）学生查询的是代缴费 |
| 5 | 我的论文 | 学校教师进行论文经费申请结果的查询。 |
| 6 | 个人主页（教师） | （1）展示内容项待确认 （2）主要包括基本信息、教育、科研（论文，成果，项目）、获奖情况管理、实践兼职挂职、校外全职工作经历等 |
| 7 | 个人主页（学生） | （1）个人主页信息列表确认 （2）主要包括学生基本信息，包括班级、姓名、性别；一卡通消费和课表等 |
| 8 | 我的学院 | 学院信息的主页设计、学院信息展示 |
| 9 | 我的学生（教师） | （1）教师查看我带过的班级信息、学生信息 （2）博士、硕士 （3）连接到所有学生个人主页 |
| 10 | 我的同学 | 查询在校师生与我同名同姓、同生日的或者其他设定条件的学生。 |
| 11 | 个人画像 | - （1）进学校场馆（包括图书馆、活动中心等有门禁的地方）记录统计展示 - （2）把APP的使用轨迹和学校的行为记录 |
| 12 | 网络报修 |  |
| 13 | 打分系统 | （1）管理员（根据岗位）设置打分项信息，由参加人员进行打分； （2）打分项目分类展示。 |
| 14 | 投票系统 | 根据设置进行投票 |
| 15 | 培训报名广场 | 报名系统，含普通话、驾校报名等。 |
| 16 | 快递代取服务 | 快递代取服务； |
| 17 | 问卷调查 |  |
| 18 | 今日菜单 | 由餐饮人员发布今日特色菜信息 |
| 19 | 学风督查 | （1）督导，填写表格信息； （2）业务系统数据获取后汇总分析； |
| 20 | 座位预约 | 图书馆和学校开放场所的座位预约。 |
| 21 | CET成绩查询 | 全国英语四六级成绩查询 |
| 22 | 等级考试查询 | 全国计算机登记考试成绩查询 |
| 23 | 竞赛获奖 | 学生获奖数据展示 |
| 24 | 空闲教室 | 查询教室是否空闲，以及空闲座位情况。 |
| 25 | 公共报修 | 公共服务报修、报修记录、反馈意见。 |
| 26 | 景点旅游 | 周边旅游景点信息展示； |
| 27 | 新学期报到 | 新学期学生报到注册； |
| 28 | 环境监测 | 展示学校内的环境数据； |
| 29 | 植物认领 | （1）植物种类、植物信息介绍； （2）需要开放认领的个数和种类，认领条件，植物认领的流程、植物照顾（拍照上传）； |
| 30 | 体质测试 | 按照学校体能测试的要求，记录学生运动信息 |
| 31 | 我的老师 | （1）按照学年学期查看教过的课程的教师信息； （2）博士、硕士的导师 |
| 32 | 校园风云榜 | 为各类学校名人、特长生、技能爱好者提供展示的平台。 |
| 33 | 快递上门服务 | 学生可以在线上下单，可以线上支付，也可以面对面支付（收件的时候支付），然后快递承包商上门取快递件。有个后台可以让快递承包方看到交互的信息。 |
| 34 | 生日祝福 | 发送祝福信息给当天生日的学生 |
| 35 | 上课签到 | GPS定位或者人脸识别进行位置判断签到、签到提醒规则。具体开发功能需求根据实际需要进行调整。 |
| 36 | 奖学金 | 奖学金申请、审批，具体功能根据后期实际需求调整。 |
| 37 | 助学金 | 助学金申请、审批，具体功能根据后期实际需求调整。 |
| 38 | 勤工俭学 | 勤工俭学部门发布信息，学生自主申请，对应部门审核人员确认；有个说明页。具体功能开发需求根据实际需要进行调整 |
| 39 | 我的项目 | 科研项目查询，集成到个人主页中。具体功能开发需求根据实际需要进行调整 |
| 40 | 日程安排 | 课表、会议、活动、培训等日常活动数据展示已经提醒。具体功能开发需求根据实际需要进行调整 |

### （七）系统安全

随着业务应用系统的持续建设，应用系统所涉及的重要信息数据不断增加，不可避免地面临着众多安全威胁。应用系统的安全风险主要体现在信息资源被非法使用，用户越权访问系统资源等方面，针对措施需包括：

（1）认证授权：保证用户的合法性和用户使用应用信息资源的权力，避免内部敏感信息泄漏和服务所提供的信息资源被非法访问，造成严重的安全事件。

（2）信息保密：充分利用密码技术，对于需要保密的信息，采用密码技术进行加解密处理，防止信息的非授权泄漏，确保涉密信息在产生、存储、传递和处理过程中的保密。

（3）数据完整性：建立数据完整性检验机制，保证收发双方数据的一致性，防止信息被非授权修改。

（4）防抵赖性：为第三方验证信息源的真实性和信息的完整性提供证据。

（5）审计：记录应用日志，对事件进行分析，并能提供预警信息。

（6）数据的可回溯性，当发生数据误操作后，可以实现数据的可回溯性。

### （八）项目管理

对项目的建设进行科学严格的管理，要通过培训计划、有序组织、科学指导和有效控制，促进项目全面顺利实施，投标人必须提供完整的项目管理方案，方案必须涵盖以下方面：

（1）项目文档和程序管理

在项目的开发过程中以及交付使用后，会产生大量文档和程序，而且文档的版本在不断变迁和修改中，势必产生一个庞大、动态的集合，必须提供合理的管理方法，对文档和程序进行版本化管理。

（2）项目管理规范和手段

根据该项目的实施方案，在实施过程中，为了保证采购人能够对项目建设实施进行监控，及时发现和解决的问题，必须建立相应的项目管理规范，包括项目执行监控流程、执行监控的方法、执行监控的责任等，使管理和监控工作流程化、规范化，管理和监控工作责任明确。

（3）项目管理控制

该项目的管理控制包含多个方面：项目范围、风险、进度、质量、变更管理控制，贯穿项目开发建设的始终，必须做到对项目建设范围准确定义，一旦范围发生变更，要有相应的变更控制和应对措施。

（4）风险管理

项目风险管理是对项目风险从识别到分析到应对措施的一个过程，包括风险识别、风险量化、风险对策、风险对策实施控制四个方面。项目在实施过程中会出项各种各样的风险，必须做到充分、有效识别风险，应对风险和控制风险，在项目实施之初必须制定风险预测和规避风险的对策。

（5）软件项目的开发管理

开发管理方案必须要按照软件工程的方法，开发过程满足软件生存期的要求，采用先进的软件开发的方法和软件开发的工具，科学地管理软件开发的过程，降低软件开发的风险和成本，使软件项目获得较高的经济效益和社会效益。

### （九）成果移交

1.交付成果和文档资料

在本期项目的开发过程中和交付使用后，要求将各个阶段产生的全面、规范的成果和文档资料交付给浙江农林大学，而且要提供明确的交付清单。同时，成果和文档资料必须符合软件工程的相关要求。要交付的成果和文档资料主要包括以下部分：

（1）可运行的网上办事大厅手机端应用Android和IOS APP以及后台管理系统。

（2）技术文档：包括项目开发中的各种技术文档，如开发环境配置说明、软件工具清单、需求分析说明、变更说明、校园APP平台设计说明、用户手册、以及有关网上办事大厅手机端应用接口的技术说明等等。

（3）管理文档：包括项目开发中的一些工作文档，如，计划、报告、讨论纲要、会议记录等。

（4）项目源代码：项目所产生的全部源代码

2.版权归属及使用要求：该网上办事大厅手机端应用的使用权和著作权为浙江农林大学完全拥有。

## 二、供货期

时间：合同签订后60天内完成开发、验收、调试。

地点：采购人指定地点

## 三、质保期

1.质保期1年，从验收合格之日算起。

2.卖方所提供货物的技术规格应与投标文件技术规格规定的标准相一致或优于投标文件技术规格。

3.关于专利技术：卖方须保障本合同项下货物不受第三方关于侵犯设计、工艺、方案、技术资料、软件、商标、专利、外协产品等一切方面的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方必须承担由此产生的一切索赔和责任，买方有权解除合同，卖方并应向买方支付合同总金额5%的违约金。

4.除招标文件的技术规范书中另有规定的外，卖方应准备与本合同货物相符的技术资料一式二套随每批货物一起发运给买方。例如：操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后立即免费另寄。

5.关于技术规范：卖方提供的货物应符合招标文件的技术规格要求，若技术要求中无相应说明，应符合国家有关部门最新颁布的相应标准和规范及有效的产品认证文件。

## 四、履约保证金

1.合同金额的5%作为履约保证金，中标人在合同签订时提交至采购人。履约保证金在质保期满无违约，20个工作日内无息退还。

2.履约保证金的交付方式：转账、支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式。

## 五、验收标准

成交供应商在发货之前，应对货物的有关内在和外观质量、规格、性能数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其货物符合本项目规定的质量合格证书。该证书将作为提交给买方付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、数量的最终确认。

在规定的质量保证期内，如发现货物的质量或规格与本项目规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料或器件等，买方有权解除合同，成交供应商并应向买方支付合同总金额5%的违约金。

竣工验收：

（1）验收标准执行有关部门最新颁布的国家标准和规范及产品认证。

（2）验收程序：在签合同时另行确定详细的验收程序文件。

## 六、付款方式

经采购人验收合格且正常运行（使用）后的两周内，采购人收到成交供应商开具的正规发票后，采购人向成交供应商支付合同金额的100%。

## 七、售后服务

1.成交供应商须免费提供完整配套产品资料，包括系统安装使用手册、系统功能模块说明书、用户使用手册、帮助文档，并提供人员使用操作培训、管理员管理操作培训等，直至相关人员熟练掌握所需技能。

2.服务包括软件系统的安装、升级、卸载；安装是指第一次为学校用户正确安装上应用软件，升级是指应用软件版本有新的版本时，或有修正版本时，为学校用户提供升级服务，卸载是指学校用户某些机器上不需要使用部分应用软件，或应用软件在使用过程中与其他方面有冲突时，应学校用户要求，进行卸载维护服务。

3.免费提供系统升级，升级内容含本版本新增、改进功能及客户提出的个性化需求。升级方式采用补丁包、升级包、上门服务等方式。升级以后根据需要提供免费的培训服务和文档资料（投标商应在技术文件中写明详细的培训方案）

4.质保期内，提供多方面的维护内容，包括各应用软件服务和咨询服务，提供7*24小时的远程服务，远程服务的方式有电话、QQ、MSN、网站、EMAIL等，若远程服务不能排除故障，应在接到采购人通知后4小时内到达现场，1个工作日内解决故障。

5.质保期满后，仅收取零配件成本费用，免人工费、差旅费，所涉及软件终身免费升级。

## 八、培训

1.成交供应商应对采购方的操作人员、维修人员免费进行培训。

2.成交供应商应提供相应的培训计划。

3.成交供应商应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中详细说明。（请附加培训计划书）提供现场技术培训，并考核主要使用操作者是否可以独立完成该项工作，同时出具该系统每年度运行情况技术报告，操作人员岗位执行能力报告。

## 九、合同履行

必须由投标主体履行合同。

# 第三章  合同主要条款

项目编号：

确认书编号：

甲方（采购人）：浙江农林大学

乙方（中标人）：

丙方（采购代理机构）：

经采购代理机构对                          项目通过  单一来源  方式采购，确定              为成交单位，甲、乙双方友好协商，就本项目的设计、开发和实施签订本合同。与履行本合同有关的、经甲方审核同意的项目招标文件、投标文件、中标通知书、需求分析报告、实施方案、技术与支持服务方案、技术培训方案、测试及验收方案等，都是本合同的组成部分。上述文件与本合同有冲突的，以本合同为准，上述除本合同以外的文件之间如有内容不相符之处，以甲方认可的为准。

### 一、合同标的

乙方向甲方提供下列第[Ⅰ]、[Ⅱ]、[Ⅲ]]项软件开发和技术支持服务：

[I]按照招标文件要求，完成项目的___________________。主要内容包括:____________________________________________________。

[Ⅱ]乙方向甲方提供项目开发实施情况和相关的完整技术资料，包括在本项目中形成的源代码、开发文档、测试文档等相关档案材料。

[Ⅲ]结合项目开发与实施，乙方为甲方相关人员提供免费技术培训。

具体内容和要求详见本项目的采购文件，以及在项目启动后由乙方负责编制、经甲方确认的软件需求说明书和系统详细设计说明书。

### 二、开发服务费用、报酬及支付方式、履约保证金质保金

1.开发费用及报酬

本项目软件开发服务报酬共计人民币(大写)       元整(¥_      _)，甲方按照一次性付款方式向乙方支付相关款项。

2.付款方式

具体支付方式如下：经甲方验收合格和正常运行（使用）后的两周内，甲方收到乙方开具的正规发票后向乙方全额支付合同金额的100%。

3.履约保证金

1.合同金额的10%作为履约保证金，乙方在合同签订时提交至甲方。履约保证金在质保期满无违约，20个工作日内无息退还。

2.履约保证金的交付方式：转账、支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式。

### 三、期限、地点和方式

实施地点：浙江农林大学指定地点

实施方式：乙方组织充足的专门技术人员，在甲方指定的项目负责人的统一领导下集中研发，乙方工作时应遵守相关规章制度。

项目实施期限：

合同签订后  _天内，完成_      。

合同签订后  _天内，提交_      给甲方确认。

合同签订后    天内，完成__     。系统投入试运行，试运行正常的      个月后提请项目初验。

初验通过        个月后进行系统终验。

合同签订一周内，乙方提交《项目进度安排》，安排应包括项目总体计划和各阶段安排、各项分解任务的进度计划、各项任务的资源配置和完成标志。《项目进度安排》中时间进度应符合项目采购文件的要求，《项目进度安排》应通过甲方确认。以后项目进度按照《项目进度安排》的规定执行。

### 四、协作和工作约定

甲方的权利和义务

1.合同签署后        天内，甲方应书面指定项目负责人，项目负责人应被授权在履行本合同的所有事务中代表甲方，但验收等重要事务的确认，均需加盖甲方公章后方为有效，仅项目负责人个人签字无效。

2.负责协调安排乙方与甲方内部有关部门以及其他单位的工作关系，配合乙方工作；

3.向乙方提供必要的业务需求；

4.协调第三方业务系统提供商配合乙方完成第三方业务系统接入；

5.根据本合同相关条款按时向乙方支付合同款项；

6.向乙方提供实施本项目所必须的应由甲方提供的信息及资料,及时对乙方实施本项目的提问等进行答复、确认；

7.负责及时协调工作结果的确认和验收工作，对不需评审的工作结果，甲方应在收到乙方提交文档后一周内，给予答复或确认，对需要评审的工作结果，应在三周内组织评审，否则视为甲方己确认；

8.甲方有授予监理方在监理工作职责范围内执行工作的权利。

乙方的权利和义务

1.合同签署后_  天内，乙方应书面指定项目负责人，项目负责人应被授权在履行本合同的所有事务中代表乙方；

2.向甲方提供合同及其附件所规定的所有服务内容；

3.在验收时，负责对合同规定的由乙方完成的所有文件、资料、记录等技术文档进行整理、归档，其中纸质材料一式两份移交给甲方，并同时提供电子版材料；

4.在整个系统建设过程中，应采用适合本项目建设的项目实施管理方法和工具，用以指导和管理项目建设；

5.转让和分包:未经甲方事先书面同意，乙方不得向第三方部分转让或全部转让其应履行的合同义务；

6.乙方应按要求接受项目监理方管理，包括在开发设计过程各节点的监理；

7.甲方和本项目的监理方在项目实施期间将全程参与和监督乙方的开发服务工作，乙方有义务向甲方及监理方及时提供项目开发的进度报告、相关的程序和技术资料；

8.乙方须向甲方项目负责人汇报每天的进展，每周向甲方提交项目进展报告及周工作计划；

9.乙方须遵守甲方现场工作制度和管理制度，有义务配合甲方做好项目管理工作；

10.乙方有义务保证实施团队成员的稳定性，乙方因人员调动客观上造成甲方工作进度或质量损害的，乙方须承担相应责任。

### 五、风险责任的承担

在履行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下难以克服的技术困难，导致研究开发部分或全部失败所造成的损失，风险责任由乙方承担。因方案设计错误、需求调研和分析不充分、或因出现无法克服的技术困难，导致设计开发失败或部分失败的，由此造成的风险损失均由乙方负担。

本项目风险责任确认的方式：由甲、乙双方协商确认。

### 六、成果及知识产权的归属，保密责任及限制竞争

本项目的成果（包括计算机软件、技术诀窍、秘密信息、技术资料和文件等，乙方在本合同签署前已拥有的知识产权和按照约定使用第三方的知识产权除外）由甲方独享，如需推广运营双方再进行协商。未经甲方书面同意，乙方不得单方许可或提供给第三方使用，否则，应按本合同价款总额的5倍向甲方支付赔偿金。

乙方对在项目建设期间所获得的甲方的情报和资料有保密义务，并对系统中涉及甲方业务的关键数据保守机密，泄漏秘密应承担相应责任。本保密责任条款不论本合同是否变更、解除、终止，本条款均有效。乙方违反约定，视为乙方放弃本合同中的所有权利。甲方有权要求乙方按合同价款总额的2倍赔偿损失。

### 七、关于项目验收

本项目以本合同第一条合同标的，以合同附件约定内容和甲、乙双方签字确认的项目需求说明书，以及经甲乙双方确认之书面变更说明所列工作内容作为验收依据。

乙方须以书面形式提交系统验收申请并提交所需的系统设计、开发、测试文档；甲方负责对验收工作协调、发起、评定，并签署相应的验收报告。验收分为初期验收和最终验收两个阶段，如果系统在运行期间发现功能及性能与合同规定内容不符，甲方有权推迟系统验收时间。

验收：系统运行正常    个月后，乙方提请验收。

### 八、售后服务

1.软件免费维护期为项目完成验收后_  _年，免费维护服务内容包括：软件应用程序更改、软件故障处理、软件应用培训、系统咨询。

2.中标人接到采购人通知后，远程立即响应，2小时内解决问题，如不能完成，8小时内派遣技术人员到达现场进行维修，不超过2个工作日内解决故障。故障期间提供启动备用通道和系统。

3.在服务期内，供应商应对合同货物出现的质量问题负责处理解决并承担一切费用。

### 九、违约金或者损失赔偿金额的计算方法

1.经甲方书面确认免费服务期结束，项目实施正常，无设计错误和乙方无违约行为后，原额(无息)归还质量保证金。

2.因乙方原因造成的预期履行合同义务或达不到项目规定的技术指标，乙方应当承担违约责任。承担方式和违约金额如下：超期30天内，每天扣减合同总额的0.5‰（或按合同总额的0.5‰每天支付违约金），累计超期 30天的，除按前述标准支付违约金外，甲方还有权解除合同，并没收履约保证金。

3甲方逾期支付合同价款，应按逾期金额的0.5%每天向乙方支付违约金。

### 十、争议的解决方法

在合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决，双方不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的，双方商定，可向甲方所在地法院起诉。

### 十一、其他约定

1.本合同经甲、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖三方印章后生效。

2.本合同一式柒份，采购代理机构和乙方各执壹份，甲方执伍份。

3.与本合同有招标文件、投标文件及相关承诺等系本合同的组成部分。

4.本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

5.项目实施过程及验收阶段，乙方须提交以下文档供甲方确认，并保证所提交文档和程序的完整性、正确性和一致性：

1)需求调研分析报告；

2)软件需求说明书：

3)系统设计文档(包括概要设计、 详细设计、数据库设计)；

4)测试报告，包括测试环境、功能点、性能、测试案例等；

5)系统部署文挡，包括软硬件清单、部署方案；

6)提供实施阶段在内的所有技术资料，如 bug修复列表，符合软件开发规范，应具有可重用性和易读性、便于维护、交流和协作；

7)用户操作手册；

8)管理员维护手册；

9)培训手册和培训资料；

10)甲方用户报告；

11)乙方的验收申请报告；

本合同未尽事宜，双方友好协商解决，以补充协议形式约定。

| 甲方（公章）：浙江农林大学 | 乙方（公章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： (签字） | 法定代表人或其委托代理人： （签字） |
| 地址：杭州市临安区武肃街666号 | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |
| 合同签订地点：杭州市 签订时间： 年 月 日 |  |
| 合同鉴证方（鉴证章）：浙江五石工程咨询有限公司 |  |
| 地址： |  |
| 代表人： (签字） |  |
| 电话： 鉴证时间： 年 月 日 |  |

附件（请严格按照响应文件和谈判记录填写配置清单和服务承诺）：

一、配置清单

二、服务承诺

# 第四章  单一来源采购响应文件格式

单一来源采购响应文件外层包装封面格式

×××（单一来源采购响应方名称）

单 一 来 源 采 购 响 应 文 件

采 购 人：浙江农林大学

项目名称：网上办事大厅手机端应用开发项目

项目编号：ZJWSBJ-NL-2019028D

单一来源采购响应文件名称：商务资信和技术文件

单一来源采购响应方名称：

单一来源采购响应方地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

授权代表签字：

年  月  日

商务资信和技术文件的外包装封面格式（不可缺）：

×××（单一来源采购响应方名称）

商务资信和技术文件

采 购 人：浙江农林大学

项目名称：网上办事大厅手机端应用开发项目

项目编号：ZJWSBJ-NL-2019028D

单一来源采购响应方名称：

单一来源采购响应方地址：

授权代表签字：

年  月  日

单一来源采购响应书格式：

单一来源采购响应书

致：浙江五石工程咨询有限公司：

根据贵方为网上办事大厅手机端应用开发项目的单一来源采购公告（项目编号：ZJWSBJ-NL-2019028D），签字代表        （全名）经正式授权并代表单一来源采购响应方        （单一来源采购响应方名称）提交商务资信和技术文件正本一份、副本三份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.单一来源采购响应方已详细审查全部《单一来源采购文件》，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于单一来源采购文件、单一来源采购过程、单一来源采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.单一来源采购响应方在单一来源采购之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受单一来源采购文件的各项规定和要求，对单一来源采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本单一来源采购响应文件有效期自单一来源采购时间起 90个日历日。

4.如成交，本单一来源采购响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本单一来源采购响应方将按《单一来源采购文件》及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.单一来源采购响应方同意按照贵方要求提供与单一来源采购有关的一切数据或资料。

6.与本单一来源采购有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                         邮编：

电话：                         传真：

单一来源采购响应方代表姓名___________ 职务：

开户银行：

银行帐号：

单一来源采购响应方名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：    年   月   日

初次报价一览表格式

初次报价一览表

项目编号：ZJWSBJ-NL-2019028D

单一来源采购响应方名称：

初次报价总价

金额大写： ，小写： 单位：人民币元

说明:

1.响应总价包括履行所有规定服务所产生的全部费用，成交后价格不作任何调整。

2.以上报价应与“初次报价明细表”中的“单一来源采购响应总价”相一致。

3.此表在不改变格式要求的情况下，可自行制作。

单一来源采购响应方名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：    年   月   日

初次报价明细表格式：

初次报价明细表

金额单位：人民币/元

| 序号 | 名称 | 服务内容 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |

单一来源采购响应方名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：    年   月   日

法定代表人资格证明书

致: 浙江农林大学、浙江五石工程咨询有限公司：

我                 （姓名）系                            （单一来源采购响应方名称）的法定代表人，身份证号：                                     。

特此证明。

法定代表人身份证： 复印件粘贴处

单一来源采购响应方名称（盖章）：

日期：  年  月  日

说明：单一来源响应方的法定代表人参加本项目，须在响应文件中提供法定代表人资格证明书；单一来源响应方的法定代表人委托授权代表参加本项目，须在响应文件中提供附有法定代表人资格证明书的法定代表人授权委托书。

法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：浙江农林大学、浙江五石工程咨询有限公司：

我_______（姓名）系______（单一来源采购响应方名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加网上办事大厅手机端应用开发项目的单一来源采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人（签字或盖章）：

单一来源采购响应方公章：

年    月    日

授权代表身份证：

复印件粘贴处

响应方授权代表社保交纳证明

单一来源采购响应声明书格式：

单一来源采购响应声明书

致：浙江五石工程咨询有限公司：

_______     __（单一来源采购响应方名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我方愿意参加贵方组织的网上办事大厅手机端应用开发项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定成交方及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有单一来源采购响应文件、资料都是准确的和真实的；

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方最近三年内的被公开披露或查处的违法违规行为有：

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

单一来源采购响应方名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：    年   月   日

单一来源采购响应方情况介绍

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电话： |  | 联系人： |
| 5 | 传真： |  | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： |  | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 公司成立年数： |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |

单一来源采购响应方名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：    年   月   日

有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖公章），自然人的身份证明

单一来源响应方同类项目实施情况一览表

| 序号 | 采购单位 | 项目名称 | 数量 | 合同金额 （万元） | 附件页码 | 合同签订时间 | 采购单位联系人 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.单一来源响应方须提供上述业绩合同复印件；

2.所有合同复印件应清晰，应能体现合同签订时间、双方签字盖章等内容；

3.单一来源响应方应在不涉及商业秘密的前提下尽可能提供详细的合同复印件内容。

单一来源采购响应方名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：  年  月  日

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明函

致：浙江农林大学、浙江五石工程咨询有限公司：

我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。若在本项目的采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的采购，并承担因此引起的一切后果。

特此声明。

单一来源采购响应方名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：  年  月  日

采购需求偏离表格式：

采购需求偏离表

采 购 人：浙江农林大学

项目名称：网上办事大厅手机端应用开发项目

项目编号：ZJWSBJ-NL-2019028D

| 序号 | 内容 | 单一来源采购文件要求 | 响应规格 | 是否偏离（提供说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.逐项按照单一来源采购文件要求填写响应规格。

2.偏离说明是指对单一来源采购文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于采购要求）、负偏离（低于采购要求）、无偏离（满足采购要求）。

3.如不填写或填写不全或未如实填写，自行承担投标风险。

单一来源采购响应方名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：    年   月   日

配置清单（不含报价）

| 序号 | 名称 | 数量 | 品牌型号 | 配置 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

拟投入人员情况表

服务项目负责人情况表

| 姓名 |  | 业绩及承担的主要工作情况 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 资质证书编号(如有) |  |  |
| 其他资质情况(如有) |  |  |
| 联系电话 |  |  |

单一来源采购响应方名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：    年   月   日

人员配置一览表

项目名称：                             项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

单一来源采购响应方名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：    年   月   日

具体服务方案（格式自拟）

技术解决方案（含设备配置清单、技术响应情况、技术力量和技术措施等）（格式自拟）；

运维保障方案（格式自拟）

应急服务方案（格式自拟）；

优惠措施：单一来源响应方承诺给予采购人的各种优惠措施（格式自拟）

质保期满后的服务（在产品质保期满后的维护费、系统升级及其它相关服务内容，格式自拟）