东部新城路灯养护项目

（财政审批编号：吴兴财采确临[2019]6810、6812号）

公开招标文件

招标文件编号：欧邦采字2019075

项目名称：东部新城路灯养护项目

采购单位：湖州市吴兴区公用事业管理中心（盖章）

代理机构：欧邦工程管理有限公司（盖章）

2019年9月

目  录

第一章 公开招标采购公告…………………………………………3

第二章 招标需求……………………………………………………6

第三章 投标人须知…………………………………………………8

一、总  则 ………………………………………………9

二、招标文件 ……………………………………………10

三、投标文件的编制要求 ………………………………11

四、开标 …………………………………………………15

五、评标 …………………………………………………16

六、定标 …………………………………………………17

七、合同授予 ……………………………………………18

第四章 评标办法及评分标准………………………………………19

第五章 合同主要条款………………………………………………24

第六章  投标格式与附件………………………………………… 33

第七章  工程量清单……………………………………………… 47

第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标管理办法》规定，经湖州市吴兴区财政局政府采购监管科批准的吴兴财采确临[2019]6810、6812号，现就东部新城路灯养护项目进行公开招标采购，欢迎中华人民共和国境内的合格投标人前来参加投标。

- 招标项目编号：欧邦采字2019075

- 采购组织类型：分散采购委托代理

三、采购预算（招标控制价）：180万元/年       服务期：2+1年（本次招标合同为两年，第三年视履约情况是否续签）

四、采购内容及数量：东部新城范围内包括但不限于以下内容：灯具及设施【LED路灯灯头2336盏、路灯灯杆2607杆、控制箱40套、路灯变压器23台及附属电缆线等设施设备，不含节能改造的灯头（实际数量以采购人提供的为准）】的日常保养、灯杆及控制箱油漆防护、设施巡查、故障维修、损坏更换、应急保障（如防汛、抗台、抗雪等）、值班备勤等，全方位保障路灯设施等正常运行。

五、投标人资格要求:

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的，具有独立法人资格。

▲投标人的特定条件：

1、企业资质：具备城市及道路照明工程专业承包叁级及以上资质【浙江省外企业须经进浙备案】；

2、项目负责人资格要求：市政公用工程贰级注册建造师及以上资质(必须具备B证，浙江省外企业拟投标项目负责人须在《浙江省省外企业进浙承接业务备案表》备案。

3、供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准。

五、招标文件的发售时间及地点等:

1、时间：2019年9月16日至2019年9月24日(双休日及法定节假日除外)。

上午：9:00-11:30    下午：14:00-17:00。

2、发售地点：欧邦工程管理有限公司【湖州市蜀山路6号（胜隆加油站后面）三楼】；

3、售价：招标文件工本费每套300元，售后不退（现场报名只接受现金）。

六、购买招标文件时必须提供以下材料（均须加盖单位公章）：

1、有效的企业营业执照、税务登记证（复印件并加盖公章）；

2、法定代表人授权委托书（原件）及被授权人身份证（复印件并加盖公章）；

3、投标单位名称、地址、联系人、联系电话、传真、邮箱。

注：以上相关资料需装订成册。复印件均需加盖单位公章。投标供应商的资格认定，由采购人或采购代理机构在评定技术商务资信文件前审查并认定，投标供应商须按招标文件要求提供相应资格文件（原件核查），资格文件原件未提供的，按资格审查不通过处理。

招标文件发售截止时间后至投标截止时间前一天（工作日）（即2019年10月8日下午16:00时前）潜在供应商仍然可以购买招标文件，但该供应商如对招标文件有疑问应按招标文件规定的询疑时间前提出，逾期提出的，可以不予受理、答复。

注：潜在供应商已依法获取（依法获取指：供应商按本项目招标公告要求向采购代理机构报名成功后获取的采购文件）其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。未按照规定方式依法获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。招标公告中的附件仅供浏览使用。

七、投标截止时间和地点：

投标人应于2019年10月9日14:30时前将投标文件密封送交到湖州市吴兴区公共资源交易中心【吴兴区东部新城区府路1188号、总部自由港H幢（区府路以东200米、区住建局斜对面）吴兴区公共资源交易中心二楼（1号开标室）】，逾期送达或未密封将拒绝接收。

八、开标时间及地点：

本次招标将于2019年10月9日14:30时在湖州市吴兴区公共资源交易中心开标室开标，投标人可以派授权代表出席开标会议（授权代表应当是投标人的在职正式职工,并携带身份证、法人代表授权委托书等有效证明出席），投标人代表未携带以上规定证件或迟到的按其自动放弃投标处理。

九、招标文件下载地址：

浙江省政府采购网                （http://www.zjzfcg.gov.cn）

湖州市吴兴区公共资源交易中心网（http://ggzy.wuxing.gov.cn）

十、业务咨询：

湖州市吴兴区公用事业管理中心                 联系人：小范

联系电话：0572-2105273

欧邦工程管理有限公司                         联系人：小高

联系电话：0572-2131083                       传  真：0572-2131083

政府采购行政监管及投诉受理部门：

湖州市吴兴区财政局政府采购监管科，联系电话：0572-2289700

第二章  招标需求

一、招标单位名称：湖州市吴兴区公用事业管理中心

二、招标项目：东部新区路灯养护项目

三、工程量清单见第七章

1、本次招标服务年限为2+1年（本次招标合同为两年，第三年视履约情况是否续签）。

2、维修费的最终报价为本项目维修工作三个年度的费用，包括：含招标文件所确定的全部工作内容和专用工具费用、投标人为完3.1、东部新城范围内包括但不限于以下内容：灯具及设施【LED路灯灯头2336盏、路灯灯杆2607杆、控制箱40套、路灯变压器23台及附属电缆线等设施设备，不含节能改造的灯头（实际数量以采购人提供的为准）】的日常保养、灯杆及控制箱油漆防护、设施巡查、故障维修、损坏更换、应急保障（如防汛、抗台、抗雪等）、值班备勤等，全方位保障路灯设施等正常运行。

3、要求质量标准：合格。

4、承包方式：包工包料，包机械。

成上述内容所必须的材料、劳务、机械投入、利润、税金及政策文件规定的各项所需的全部费用及投标人认为完成本招标文件规定内容所需发生的其它一切费用。

四、工程安全事项及违约责任

1、承包人应严格执行各项国家有关规定，有关技术人员必须持证上岗，专人专职负责安全。

2、承包人应严格按国家有关规定，为本项目所有养护人员办理相关保险事宜（如工伤保险等）。

3、承包人应实施严格的各类安全防护措施，切实做好安民告示，设置必要的施工警戒标志，线杆保护措施，制定保障人员出行安全畅通的保证措施，做好施工照明、看守和安全警卫工作，有毒气体防护措施和电源电线安全保护措施，并对维修现场的安全负责，接受发包人和监理单位的现场代表对安全措施的监督。承包人在养护期间，若发生与本工程相关的安全事故和治安纠纷事件，一切法律和经济责任均由中标单位承担，发包人概不负责。由于承包人安全措施不力、养护工作不到位、违反安全操作规程而导致责任事故或伤害，所发生的费用均由承包人自负，发包人保留追究责任的权利。

4、养护期间承包人应做好抗灾减灾应急预案，密切注意气象预报，及时采取防范措施，防止暴风雨、洪水、雷电、冰冻等造成工程损害，承包人不得以除地震等不可抗力以外的自然灾害为由提出索赔要求。

5、养护过程中，承包人必须按投标时提供的人员配置，合理安排劳动力，未详之处按劳动法相关规定处理。

五、工程建设标准

1、本章所列的技术规范为完成本招标项目所需的最低技术标准规范，投标人可选择高于本章所列技术标准规范要求的企业技术标准，但投标人需提供所采用的企业技术标准高于本章所列技术标准规范的相关证明材料。

2、本工程所用的规范与合同条件、图纸的规定和要求是一致的，应互相对照阅读和使用。如果规范与图纸中有明显未提到的任何细节或在涉及到规范中任何条款的叙述中没有明显的规定，都应认为指的是采用质量管理单位可以接受的建筑工程中的习惯做法。规范执行中，某些条文如有不明确的，其解释权应属于质量管理单位，但须符合合同条件中的相应规定。各分项分部工程均应严格按图纸的规定和要求，或质量管理单位的指令进行施工，对图纸的任何变更，均应报质量管理单位批准。

3、本工程采用的主要技术规范如下：

(1)、《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB50194-93）;

(2)、《工程建设标准强制性条文》(城市建设部分)；

(3)、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）;

(4)、。。。。。。。。。。。。。。。

本工程同时执行国家及本省、市现行施工及验收规范和质量评定标准，以及有关条例、实施办法等。

当适用于本合同工程的几种标准与规范出现意义不明或不一致时，应由质量管理单位作出解释和校正，并就此向承包人发出指令。

第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：东部新城路灯养护项目 |
| 2 | 东部新城范围内包括但不限于以下内容：灯具及设施【LED路灯灯头2336盏、路灯灯杆2607杆、控制箱40套、路灯变压器23台及附属电缆线等设施设备，不含节能改造的灯头（实际数量以采购人提供的为准）】的日常保养、灯杆及控制箱油漆防护、设施巡查、故障维修、损坏更换、应急保障（如防汛、抗台、抗雪等）、值班备勤等，全方位保障路灯设施等正常运行。 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目招标代理服务费(36720元)向 中标单位 收取。 |
| 4 | 答疑与澄清：投标人对招标文件有异议的，应当在2019年9月26日下午16:00时前以书面（含传真）形式向招标代理机构一次性提出，招标采购单位将在规定的时间内统一进行澄清和修改，并以更正公告或书面形式发布在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上。投标人未按规定要求提出的，则视同认可招标文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。 |
| 5 | 采购预算：人民币180万元/年 服务期：2+1年（本次招标合同为两年，第三年视履约情况是否续签） |
| 6 | 投标文件组成：“资格文件”、“技术、商务、资信及其他文件”与“报价文件”正本各 1 份，副本各3份；技术、商务、资信及其他文件可合并装订，资格文件、报价文件必须分别单独装订。 |
| 7 | 投标截止时间：2019年10月9日14:30时（以开标室时间为准）； 投标文件递交地点：湖州市吴兴区公共资源交易中心【吴兴区东部新城区府路1188号、总部自由港H幢（区府路以东200米、区住建局斜对面）吴兴区公共资源交易中心二楼（1号开标室）】 |
| 8 | 开标时间：2019年10月9日14:30时整，逾期作自动放弃； 地点：湖州市吴兴区公共资源交易中心【吴兴区东部新城区府路1188号、总部自由港H幢（区府路以东200米、区住建局斜对面）吴兴区公共资源交易中心二楼（1号开标室）】 |
| 9 | 评标办法及评分标准：附后 |
| 10 | 中标公示：中标公告自中标人确定之日起2个工作日内发布，并公示于 “浙江省政府采购网”（http://www.zjzfcg.gov.cn/） “湖州市吴兴区公共资源交易中心”（http://ggzy.wuxing.gov.cn/）” |
| 11 | 中标通知书：公示结束无疑义后，向中标单位发中标通知书。 |
| 12 | 签订合同时间：中标通知书发出后7日内 |
| 13 | 履约保证金的收取及退还:签订合同之前，按90000元计收，合同履行完毕无息退还。 |
| 14 | 采购资金来源：财政拨款 |
| 15 | 投标文件有效期：60天 |
| 16 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位 |

一、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于东部新城路灯养护项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）采购预算：见前附表6。

- （三）定义

- 1. 招标采购单位系指组织本次招标的湖州市吴兴区公用事业管理中心 （“采购单位”）和欧邦工程管理有限公司（“代理机构”）。

2.“投标人” 系指向招标方提交投标文件的施工服务单位。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的相关的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

- （四）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （五）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

（六）投标费用

1．投标人应自行承担投标过程中的所有相关费用，不论中标与否，招标采购单位在任何情况下不承担有关费用。

2．本项目招标代理服务费向中标单位收取。

（七）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（八）转包与分包

本项目不允许转包，也不可以分包。

特别说明：

▲1.多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体讨论决定。

▲2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- （九）质疑和投诉

1.投标供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在招标文件规定质疑期内，以书面形式向采购人、采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门（按照采购人所属预算级次）提起投诉。

2. 供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。否则，招标方将不予受理。

质疑函应当包括下列内容：

a.供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

b.质疑项目的名称、编号；

c.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

d.事实依据；

e.必要的法律依据；

f.提出质疑的日期。

注：政府采购供应商质疑函和政府采购供应商投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。未按规定格式、内容提出的，招标方将不予受理。

二、招标文件

- 招标文件的组成

1.公开招标采购公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在2019年9月26日16：00时前，一次性以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2、招标人必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4、招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本招标机构以法定形式发布，招标人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制要求

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、技术文件、商务文件、资信及其他部分文件、投标报价文件五部份组成。

- 1、资格文件

（1）有效的企业营业执照、税务登记证（已办理“三证合一”或“五证合一”的企业无须提供税务登记证）（副本原件、复印件各一份）；

（2）具有经当地税务、社保部门确认的2018年度企业纳税情况和社保基金缴纳情况证明文书（原件、复印件各一份）；

（3）法定代表人授权委托书及授权代理人有效身份证明（原件）；

（4）企业资质证书及项目负责人资质证书（原件、复印件各一份）

（5）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

注：以上条款要求的资料须提供复印件并加盖企业公章，同时提供原件审查，需要提供的原件另用纸袋包装，在投标截止时间前递交，资格原件未提供的按资格审查不通过处理，其投标予以否决。

2、技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解，项目总体架构及技术解决方案；

（2）保证工程质量的技术力量及技术措施；

（3）保证工期的施工组织方案及人力资源安排；

（4）项目实施人员一览表；

（5）拟投入的主要施工机械设备表，主要施工机械进场计划；

（6）施工进度计划表及网络图，完成各分项进度计划的具体措施和劳动力安排；

（7）安全、文明施工措施；

(8) 施工技术方案及关键部位施工技术措施；

（9）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（10）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

3、商务文件

（1）售后服务的内容和措施；

（2）商务响应表；

（3）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

4、资信文件

（1）有效的企业营业执照、税务登记证（已办理“三证合一”或“五证合一”的企业无须提供税务登记证）；

（2）有效的企业资质证书、安全生产许可证；

（3）项目负责人注册证书复印件；

（4）投标人有效的信用等级证书；

（5）投标人质量管理体系、环境认证体系等方面的认证证书；

（6）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料（包括荣誉证书等）；

（7）信用承诺书（见格式）；

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

以上资料均要求提供复印件加盖企业公章。

5、报价文件：

1）投标函；

2）报价一览表（见格式）；

3）工程量清单；

4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人签名或盖章并加盖单公章。

- （二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- ▲（三）投标报价

1、本项目报价为折扣报价；

2、投标人的报价应含拟此项目中所需的材料、人工、机械、规费、税金及交付使用后维保等工作所发生的费用及投标人认为完成本招标文件规定内容所需发生的其它费用，凡未列入的，将被视为均已包含在投标总报价中；

3、投标人应按招标文件规定的内容填写单价、总价及其他事项，不得缺项、漏项，不得更改招标文件上提供的工程量清单；

4、投标人的最终报价由投标人自担全部风险责任，中标后不得以任何理由调报价或追加任何费用；

5、本次投标不接受任何选择报价，对每一种材料只允许有一个报价；

6、各投标人拟采取的竞争措施和提供给招标人的优惠条件应在投标文件中列明，开标后提出的优惠条件一律不予考虑。

7、投标人所有优惠条件和优惠费用不得降低和影响本采购项目质量；

8、报价如单价与总价不符时，以单价为准；大写与小写不符时以大写为准；

9、投标人对招标文件里有关投标报价的全部内容应仔细确认，若有个别异议，应在开标时间七天前提出修改意见，否则视同全部确认。

10、本项目工程量清单所列各项的单价为最高限价，投标报价按折扣报价。各项清单单价已包含一切费用。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人则不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应按“技术文件及商务资信文件及其他部分文件”正本各一份，副本各三份；“资格文件”“投标报价文件”正本各一份，副本各三份；分别编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

3、投标文件需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可为正本的复印件。

4、投标文件须由投标人在规定的位置盖章并由投标人法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、投标人应将【资格文件】【报价文件】需单独密封，装订成册，正本一份，副本三份；【技术文件及商务资信文件及其他部分文件】的投标文件可以合并装订成册（不得体现价格部分内容），正本一份，副本三份。每份投标文件均须清楚地标明“正本”或“副本”，一旦正本与副本不符，以正本为准。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（技术文件、商务文件或资信及其他文件、资格文件、报价文件等）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2、未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3、投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标人。

投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

- （七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超出经营范围投标的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的

（3）投标文件无法定代表人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（7）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标有“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达2项（含）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标的投标单位的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出招标文件规定的最高限价的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）投标项目报价明细表总额与开标一览表总价不一致。

4.被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二） 开标程序：

1、开标会由代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2、主持人介绍参加开标会的人员名单；

3、主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,请有关人员回避；

4、投标人或其当场推荐的代表，或者招标单位委托的监督人员检查投标文件密封的完整性；

5、按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开技术、资信、商务文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还投标人，并由投标人代表签字确认；

6、技术、资信、商务文件评分结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

7、由主持人宣读《投标报价一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容（投标设备名称、规格型号或者服务项目名称），以及代理机构认为有必要宣读的其他内容。

8、代理机构做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程及结果。

9、开标会议结束。

本项目开标顺序：本项目先对“资格文件”进行资格审查，再开“技术文件及商务资信文件及其他部分文件”，最后开“报价文件”。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家5人组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

采购人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人委托评标委员会确定中标人。

1.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示。

2.投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》。

（二）中标通知书

1.确定中标供应商后，招标采购单位将以书面形式发出中标通知书，通知中标的投标人其投标被接受。

2.根据浙江省财政厅《关于印发浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》[浙财采监字〔2009〕28号]精神，中标供应商在领取中标通知书前，必须完成在《浙江政府采购网》上完成供应商的注册工作，经初审、终审及公示后方可正式领取中标通知书。

3.根据湖建专项办[2011]1号文件的规定,如属于廉洁谈话范围的项目,须由拟中标供应商的法定代表人或其授权人接受廉洁谈话,并由法定代表人签订《廉洁承诺书》, 《廉洁承诺书》经法定代表人签字并加盖公章送达廉政监察组后,政府采购代理机构方可凭由廉政监察组签发的《廉洁承诺书签订告知书》向中标供应商发出中标通知书。

4.中标通知书为双方签订合同的依据。

5.中标供应商应根据中标通知书中规定的时间内，由法定代表人或其授权代理人与采购人签订合同。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起7日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格, 采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同,以此类推。

（二）履约保证金及质量保金

1.签订合同前，中标人向业主提交履约保证金；履约保证金的数目为90000元。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其对应违约事项的履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.履约保证金在中标人按合同履行完毕后无息退还。

第四章  评标办法及评分标准

东部新城路灯养护项目为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。本办法适用于东部新城路灯养护项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、技术分、商务分和资信及其他部分权值70分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分。本项目由采购人授权的评标委员会直接确定中标人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

各投标人最终得分=技术分、商务分和资信及其他分得分+价格分得分。

二、评标内容及标准

（1）价格分30分

价格分采用低价优先法计算，取所有技术入围投标人中投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

评标委员会在评审时发现投标人得报价明显低于成本价的，应当要求投标人书面说明并提供相关证明材料。投标人不能当场合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会应将该投标人的投标文件作无效处理，并在评审报告中说明。

二分之一以上的评委认为供应商报价明显低于市场平均价的将作为无效投标处理；

（2）价格计算扣除

落实政府采购政策：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监【2012】11号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

同时符合以下所有要求的供应商被认定为小型、微型企业：

1）供应商按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）的所属行业规定为小型、微型企业【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定提供《中小企业声明函》及其相关的证明材料】。

2）供应商所投产品均为小型、微型企业制造的产品【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》中“工业行业”规定提供制造商出具的《中小企业声明函》及其相关的证明材料】。

2、监狱企业参加投标【提供《监狱企业声明函》及其相关的证明材料】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

此项由评标委员会集体核实后统一打分。

（3）技术分、商务分、资信及其他分70分

本项目设技术分42分、商务、资信及其他分28分。

（4）技术分、商务分、资信及其他分的计算

技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术、商务、资信及其他分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

附件：评分表格式（技术分、商务分、资信及其他分，共70分）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  | 42分 |
| 1 | 技术方案、人员要求等 | 1.技术方案的合理性、全面性（6分），必要功能每缺一项扣 1 分；不合理解决方案每一项扣 1分，扣完该项得分为止。 2.项目施工方案的科学性、严密性、合理性（6分），方案科学、严密、合理得4分，方案不合理、不严密处每项扣 1分，扣完该项得分为止。 3.保证项目实施的技术力量和人力资源安排（6分），技术力量和人力资源安排充足得6分，技术力量欠缺扣1-3分,人力资源安排不足扣1-3 分。 4.保证施工质量的技术方案和措施（6分），方案不严密扣 1-3分，措施不得力扣1-3分。 5.施工机械的要求（6分），具备登高车一辆，自有或租赁均可，具备自有车辆得6分，提供车辆购买发票，具备租赁车辆得4分，提供租赁合同及购买发票，最高得6分，未提供不得分。 6.人员要求（6分），具备2名具有高空作业证的人员，得4分，每增加一名得1分，最高得6分。 7.施工进度计划表及网络图，完成各分项进度计划的具体措施和劳动力安排（2分），措施不合理扣1分，安排不合理扣1分。 8.安全、文明施工措施（2分），措施不合理扣1-2分。 9.对本项目有效的改进措施和合理化建议（2分），有效建议和措施每项得1分，最高得2分。 | 0-42分 |
| 二 | 商务分 |  | 6分 |
| 2 | 售后服务承诺 | 售后服务方案全面周到且优惠幅度大的,得6分，售后服务不全面或优惠不明显的,得 1-5分，除招标文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分； | 0-6分 |
| 三 | 资信及其他分 |  | 22分 |
| 3 | 投标文件制作 | 投标文件编制完整，格式规范、装订整齐、符合招标文件要求的，得2分；投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分；投标文件存在其他错漏的，每项（次）扣 0.5分，扣完该项得分为止。 | 0-2分 |
| 4 | 权威认证 | 投标人提供有效的质量管理体系、环境认证体系、职业健康体系证书，凭相关证书复印件加盖公章每项得2分，最高得6分（原件备查）； | 0-6分 |
| 5 | 投标人信誉 | 投标人信用等级证书评委根据投标人提供的2016年1月1日至今有效的信用等级证书进行评定，AAA级得4分，AA级得2分，A级得1分，复印件加盖公章。未提供不得分（原件备查）。 | 0-4分 |
| 6 | 投标人业绩 | 2014年1月至今（以签订合同时间为准）承接路灯养护类（经监管部门批准，经建设平台或采购平台进行招标的）项目：单个项目得2分，最高得6分； 注：提供合同、中标通知书及相关证明材料，原件备查。 | 0-6分 |
| 7 | 投标人荣誉 | 2014年1月至今（以发证时间为准）获得市政养护工程质量奖国家级的得4分，省级得2分，市级得1分，以最高奖项计分；注：提供获奖证书，原件备查。 | 0-4分 |

第五章  合同主要条款（供参考）

（合同价款中注明安全防护、文明施工项目措施费用）

甲方（发包人）：

乙方（承包人）：

根据《合同法》、《政府采购法》和《招投标法》等有关规定，经湖州市吴兴区财政局政府采购监管科同意（编号：                ），由欧邦工程管理有限公司实施招标，乙方为本项目（编号：                   ）中标单位。现根据招投标文件有关精神，经甲、乙双方协商一致，签订如下合同条款：

- 工程施工概况：

1、工程名称：

2、工程施工地点：

3、工程施工主要内容：

4、工程量：甲方提供的施工图纸及工程量清单（招投标文件中所属的全部内容）

二、服务周期：2+1年（    年   月   日至    年  月  日止）。

三、工程承包方式：包工包料。

四、工程质保金：

五、工程中标报价：。

第一、二部分   合同协议书及通用条款

采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—99—0201）“示范文本”

第三部分   专用条款

合同将由湖州市吴兴区公用事业管理中心（以下简称甲方）与经评审最终确定的中标人（以下简称乙方）结合本项目具体情况协商后签订。以下为招标人提出涉及乙方的主要条款，投标人在投标文件中应对其进行确认或拒绝。如投标人在其投标文件中未做拒绝或提出修改要求的，招标人将视作认同。

委托方（以下简称甲方）：

受委托方（以下简称乙方）：

根据      年      月    日湖州市吴兴区公用事业管理中心东部新城路灯养护项目（招标编号：     ）招标结果和招标文件的要求，并依照《中华人民共和国合同法》等有关法律、行政法规的规定，同时在平等、公平、诚实和信用的原则下，经双方协商一致，订立本合同。

第一条 合同文件

招标文件、投标文件、招标答疑、技术澄清及询标答复的所有内容是构成合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力，当文件有相矛盾之处，以时间在后者为准。

第二条 服务内容、数量、价格及其它：

第三条	服务期限：2+1年（本次招标合同为两年，第三年视履约情况是否续签）。

第四条 服务内容

1．招标文及件工程量清单所述市政养护项目的日常养护及维修。

第五条 养护内容

1.东部新城范围内包括但不限于以下内容：灯具及设施【LED路灯灯头2336盏、路灯灯杆2607杆、控制箱40套、路灯变压器23台及附属电缆线等设施设备，不含节能改造的灯头（实际数量以采购人提供的为准）】的日常保养、灯杆及控制箱油漆防护、设施巡查、故障维修、损坏更换、应急保障（如防汛、抗台、抗雪等）、值班备勤等，全方位保障路灯设施等正常运行。

如因养护单位未按照合同要求进行日常维护造成的损坏,由属于养护单位承担相应责任;但如设备材质不适宜、原施工或设计的问题造成的损坏，经有关部门出具鉴定报告后，其责任不属于养护单位承担范围。

第六条 养护方式

1．乙方在确定的范围内以包工包料的方式实施养护。

2．养护所需一般材料、成品、设备等，均由乙方自行解决，对无法使用的材料，更换时品牌的选择应与投标品牌相符合。对无法采购到的材料,经甲方同意,可采用不低于同类材料的其它品牌。

第七条 甲方的权利、职责与义务

1.甲方的权利：

（1）	对合同范围内乙方养护的设施进行管理。

（2）	及时按合同约定支付养护费用。

（3）	审定乙方的年度和月度养护计划，检查养护计划执行情况，核实乙方上报的养护工作量报表。

（4）	对乙方日常养护的质量、安全和巡查工作及资料台帐，进行定期或不定期的检查，并对设施完好和运行安全情况进行月度、半年度、年度考核。

（5）	在有必要的情况下，可要求乙方对设施进行特殊养护。

（6）	甲方以及其委派的任何人，均可对乙方养护范围内的设施养护状况进行检查。

2.甲方的职责与义务：

（1）	向乙方提供有关设施养护的规范性文件、相关的技术规程和考核办法，下发各类报表样式，指导乙方健全业内资料。

（2）	及时审核、下达乙方上报的月度养护计划。

（3）	对乙方养护工作进行检查、督促，对设施完好状况进行跟踪检测；发现乙方未按规范要求进行养护时，应按合同约定进行处理；发现设施处于危急状况时立即限期要求乙方按应急预案采取应急措施。

（4）	对养护工作中采用新工艺、新材料、新方法的适用性、安全性进行审查。

（5）	负责协调处理因不可抗力的自然因素造成的设施损坏事件。

第八条 乙方的权利、职责与义务

1.乙方的权利

（1）	按照本合同确定的养护设施范围，经甲方确认的实际养护设施量及考核情况,取得相应养护经费。

（2）	编制年度、月度养护计划，经甲方审定后安排日常养护工作。

2.乙方的职责与义务

（1）	按照现行的有关规范要求并根据合同的各项规定，精心组织养护，保证设施正常运行。

（2）	掌握合同范围内设施动态，及时发现、防止和处理设施缺陷，确保市政设施完好和安全运行。

（3）	乙方在实施和完成本合同的养护作业过程中应该遵守国家、省、市颁布的法律、法令、条例以及有关规定，遵守有关部门的规章细则等，养护操作中涉及的有关审批及协调手续由乙方办理，由于乙方违反上述有关规定而导致各种罚款和责任，则由乙方自行负责。

（4）	对合同范围内的所有设施按有关规定进行巡查，在重大活动期间和节假日应加大巡查频率，必要时采取监护措施。

（5）	对全部现场作业和施工方法的适应、稳妥和安全性承担全部责任。在养护工作中，力求采用成熟的工艺、材料和方法。

（6）	根据养护计划编制养护方案，并应在每月月底前报送当月完成的工作量和下月的计划。

（7）	乙方工作班人员必须经过专业培训并持证上岗，设专人负责；建立健全的安全体制和安全学习制度，不断提高工作人员的安全意识；甲方有权要求乙方撤换工作不能胜任或玩忽职守、工作不负责的人员。

（8）	配合甲方做好合同范围内设施量及设施现状调查工作，并为甲方的检测和检查等提供协助。

（9）	制定应急预案，配合做好亮灯的服务及安全保障工作，并报甲方备案。

（10）	养护期内，乙方有责任发现并及时制止合同范围内的所有设施免遭人为等因素导致的损坏和侵害，并做好索赔、修复等工作。

（11）	养护期内，及时发现因不可抗力的自然环境因素及其它人为因素、偷盗等原因导致的市政设施缺损状况，并及时上报甲方及监理方，按甲方要求进行更换或维修。

（12）	定期核对图纸资料。合同期生效起三个月内完成所有设备资料复核调整和标识工作，并及时向甲方提供资料和设备清单，按月度上报资料变更资料。

（13）	对发现的故障和缺陷及时反馈上报，根据甲方要求做好修复工作，确保设备完好可靠，保证市政设施达到考核指标要求。

（14）	保持设备的清洁，无明显的污垢。及时清除未经许可的任何悬挂物。

（15）	本合同终止时，乙方必须向甲方移交其使用的全部档案资料。

第九条 养护质量标准和要求

1.养护质量标准：

根据《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2006）、《城市桥梁养护技术规范》（CJJ99-2003）、《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ 6-2009）、《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》（CJJ 68-2007）、《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2006）、《城市夜景照明设计规范》(JGJ/T163-2008)》及国家有关强制性标准的规定执行。

2.养护考核依据：

《湖州市吴兴区公用事业管理中心市政设施养护管理考核办法》

3.档案资料保管：

乙方应建立养护档案，健全日常养护作业记录，认真做好台帐的整理和归档工作；应每年将养护档案资料移交甲方一份。

第十条 突发事件处理及防汛、抗台、抗雪

乙方应成立突发事件应急处理领导小组和应急抢险突击队，认真做好防汛、抗台、抗雪及突发事件应急抢险工作，确保人员、设备、材料“三落实”，并做好数据、图片和台帐的记录、存档，及时反映情况，严格服从甲方的统一指挥和安排。

若发生非养护原因引起的意外事故或人为破坏造成的设施损坏，乙方应立即采取相关措施或临时应急措施，并通知甲方和相关部门。

第十一条 考核及支付

1.工程款每季度支付一次，支付实际发生费用（按中标单价与实际工程量计算）的70%；工程款每年11月底结算一次，支付至结算价（按中标单价与实际工程量计算）的80%；余款待审计核实批准后结清。

2.遇特殊情况停运部分设施，停运期间养护单位不得减少巡检次数。

第十二条 材料供应：

1.所有材料由乙方采购。材料应选用具有一定生产规模和市场信誉好的生产厂和品牌，所有材料均应有合格证和质保书，符合国家规定的技术标准。根据施工技术规范、检验标准需经有关部门检测后方可用于工程中的材料，必须严格按照规定执行，并向甲方提交检验（检测）合格证书，由此发生的费用由乙方承担。当乙方选定的材料质量达不到预期质量目标要求时，发包人保留更换的权利，且合同价格不予调整。若使用劣质材料施工，一经发现，甲方有权制止使用，甚至停工、返工或中止合同。无论甲方是否发现和制止，由于使用劣质材料施工所引起的一切责任均由乙方自负。

2.乙方采办的材料，品牌、规格、质量必须接受甲方的监督，在订购前，材料的样品须报甲方审批认可，甲方有权抽样试验，如发现不合格产品或未经确认的材料，甲方有权令其出场，作停工处理，由此造成的费用损失和工期延误，由乙方负责。

3.暂定价材料、设备由甲乙双方共同考察确定并签证，中标人购买。如需招标的，由甲方另组织招标，材料的产地、品牌、质量、价格须经监理、甲方签证后方可采购，否则甲方不予支付价款。材料、设备如未经甲方审核，擅自购进的材料、设备应予以退场，一切损失由乙方承担，甲方有权不予支付价款。

4.进场的材料、设备如未经甲方签署出场证明，不得运出场外。

5.取土费用及一切物资材料的运输远近因素等，已包括在投标报价中，投标报价中的材料价格不因市场因素变动。

第十三条 竣工验收与结算

1.本工程结算价款调整方式：

（1）本项目为采用固定单价合同，结算按照投标单价执行,出现下述（2）、（3）、（4）条情况时单价允许调整；

（2）投标书没有单价的子目组价依据：路灯维修养护套用《浙江省市政工程预算定额（2018版）》及《浙江省安装工程预算定额（2018版）》；《浙江省建设工程计价规则（2010版）》；《浙江省建设工程施工费用定额（2018版）》及投标期《湖州市建设工程造价信息》重新组价后，再按中标价与控制价的比例同比例下浮；

（3）人工材料价格风险按湖建发[2012]76号文件执行。

（4）凡合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本清单项目工程数量15%及以上（或 其工程量增加或减少超过本清单项目工程数量25%及以上的），其增加部分工程量或减少后剩余部分工程量相应的综合单价由承包人参照投标时的报价分析表对原价格重新组价，或参考投标时所采用的计价依据提出适当的单价，经建设单位确认后，作为结算的依据。对于严重偏离市场价太高或太低的综合单价，如该项工程量增减在15%及以上的部分，由发包人会同相关部门重新定价。当达不成一致意见时，最终由结算审计部门审核定（如签订补充协议，则按发包人签证价计入）。

第十四条 违约处罚

1.《湖州市吴兴区公用事业管理中心市政设施养护管理考核办法》

2.除上述违约处罚及本合同条款中其余违约处罚外，如有违约，违约方应当按照《中华人民共和国合同法》规定向对方赔偿损失。

第十五条 安全、文明施工

1.为确保安全、文明施工，应该本着“安全第一，预防为主”的原则，建立安全管理组织体系；严格贯彻国家、省、市和劳动保护、安全生产部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、法规、条例、规定等执行。

2.合同期间，由于乙方安全措施不力、养护工作不到位、违反安全操作规程而导致责任事故或伤害，所发生的费用均由乙方自负，甲方保留追究责任的权利。

第十六条 履约保证金

1、乙方在签定合同时必须向甲方交纳90000元的履约保证金，在服务期满后凭乙方开具的正规收据全额无息退还。履约保证金用于补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

2、本次招标合同为两年，第三年视履约情况是否续签。经业主考核成绩低于90分的，业主有权扣罚相应履约保证金，情节严重的业主有权单方面解除合同。

第十七条 争议解决

关于本合同争议，应双方友好协商解决，协商不一致的，采取第   (1)  种方式解决：

1.将争议提交   湖州市    仲裁委员会仲裁；

2.依法向        /        人民法院提起诉讼。

第十八条 合同生效

1．本合同经双方法定代表人或其委托人签字并加盖公章、乙方提交10％的履约保证金之日起生效。

2．本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份；湖州市政府采购办公室和采购代理机构各一份。

3．合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，订立补充合同，补充合同与本合同有同等法律效力。

4. 招标文件、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要、协议书等均作为本合同的组成部分，具有同等效力。

甲方（公章）：                                 乙方（公章）：

法定代表人或授权委托人：                      法定代表人或授权委托人：

地址：                                        地址：

邮编：                                        邮编：

联系人：                                      联系人：

电话：                                        电话：

传真：                                        传真：

开户银行：                                    开户银行：

帐号：                                        帐号：

第六章  投标文件格式与附件

1、 资信/商务、技术文件包包装封面格式

正本/或副本

资信/商务、技术

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

技术商务资信文件格式（自拟）：

一、对本项目系统总体要求的理解

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年    月    日

二、项目总体架构及技术解决方案

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年    月    日

三、施工组织方案

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年    月    日

项目实施人员一览表（主要从业人员及其技术资格）

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2、请在表格后附主要从业人员资格证书复印件。

授权代表签名：

投标人盖章：

日  期：

企业营业执照副本、税务登记证副本

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年   月   日

法定代表人有效身份证明书

（姓名）是                        （单位全称）

的法定代表人，身份证号码为                          。

特此证明

投标人：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）

日期：    年   月   日

————————————————————-----------

有效身份证明复印件粘贴处

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明，我        （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位的在职职工                （姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加          （采购人名称）的                           项目的投标活动。被授权代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托。

授权代理人：   （签字）

身份证号码：

职务：

投标人：           （盖章）

法定代表人：            （签名或盖章）

日期：    年   月   日

————————————————————-----------

授权代理人有效身份证明复印件粘贴处

2018年度依法缴纳税收和社保费的证明

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年   月   日

投标人企业业绩

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 使用方 | 合同金额 | 签订时间 | 使用方联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权代理人签名或盖章：

日期：    年   月  日

注：1、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

投标声明书

致：_______     __（招标采购单位名称）：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （制造商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年    月    日

公司实力、规模描述

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年   月   日

投标函

欧邦工程管理有限公司：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （采购项目名称）（括号内填采购编号）采购的有关活动，并对            项目（采购项目名称）进行报价。为此：

1、提供供应商须知规定的全部报价文件：

报价文件正本一份，副本三份；

2、保证遵守采购文件中的有关规定和收费标准。

3、保证诚信地执行采购人、供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方对交货期承诺如下：成交供应商在合同签订后按业主要求交货。

5、供应商已详细审查全部采购文件，包括采购文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果采购文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的隶属关系。

7、我公司没有被本项目所在地的政府采购管理部门限制参加报价。

8、愿意向贵方提供任何与该项报价有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

9、本报价文件自报价之日起60天内有效。

10、兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

开标一览表（报价表）

投标人全称（加盖公章）：

招标文件编号：

| 招标内容 | 投标报价（折扣） | 服务期 | 项目负责人及 资质等级 | 企业资质等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 路灯养护 |  | 2+1年 |  |  |
| 是否符合小微企业价格扣除政策的情形 | 是 □ 否 □ |  |  |  |
| 扣除6%后报价 |  |  |  |  |

拟投入本项目负责人：

注：1、请投标单位自行考虑报价。

2、以上报价包含材料费、人工费、机械费、税金、规费等一切费用。

3、报价为折扣报价，如报8折，投标报价即为：0.8。

法定代表人或法定代表人授权代理人签字或盖章：

日期：    年  月  日

招标代理服务费承诺函

一旦我公司中标，我公司同意按本招标文件规定向政府采购代理机构交纳招标代理服务费(36720元)计取，在收到中标通知书的当日内一次性向代理机构缴清招标代理服务费。本承诺函自开标之日起至本次采购期满有效。

投标人：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）

日期：    年   月   日

信用承诺书

（投标单位）现参加东部新城路灯养护项目（采购项目）政府采购活动，郑重承诺如下：

对所提供的资料合法性、真实性、准确性和有效性负责；

严格按照国家法律、法规和规章，依法开展相关经济活动，全面履行应尽的责任和义务；

加强自我约束、自我规范、自我管理，不制假售假、不虚假宣传、不违约毁约、不恶意逃债、不偷税漏税，诚信依法经营；

自愿接受行政主管部门的依法检查、违背承诺约定将自愿承担违约责任，并接受法律法规和相关部门规章制度的惩戒和约束；

按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在信用湖州网站公示，若违背以上承诺，依据相关规定记入企业信用档案；性质严重的，承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

统一社会信用代码：

承诺单位：（盖章）

时间：2019年  月  日

小微企业声明函

【非中小企业的不用提供】

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：小型、微型）企业。

2、本公司参加东部新城路灯养护项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　期：

残疾人福利性单位声明函

【非中小企业的不用提供】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加东部新城路灯养护项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

- 工程量清单