## 萧山区楼塔镇大同中心小学外立面、屋顶等改造工程

## 竞争性磋商采购文件

## （线上电子招投标）

（项目编号:ZMZX-2022-学校CG004）

采购人: 萧山区楼塔镇大同中心小学

采购代理机构:浙江中明工程咨询有限公司

日期:2022年07月

目    录

第一章    竞争性磋商公告

第二章    投标人须知

第三章    评标办法及评标标准

第四章    采购需求

第五章    合同主要条款

第六章    投标文件格式

- 第一章  竞争性磋商采购公告

项目概况

萧山区楼塔镇大同中心小学外立面、屋顶等改造工程采购项目的潜在供应商应在政府采购云平台(https://www.zcygov.cn)获取（下载）采购文件，并于2022年7月14日14:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：ZMZX-2022-学校CG004

项目名称：萧山区楼塔镇大同中心小学外立面、屋顶等改造工程

采购方式：竞争性磋商

预算金额：180万元

最高限价（预算审核价）：179.9364万元

采购需求：萧山区楼塔镇大同中心小学外立面、屋顶等改造

数量：1

单位：项

简要规格描述：萧山区楼塔镇大同中心小学外立面、屋顶等改造工程，具体内容以图纸和工程量清单为准。

备注：/

合同履行期限：标项1，总工期：35日历天（在2022年8月20日前完工）。

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：供应商为中小企业/小微企业或供应商为监狱企业或供应商为残疾人福利企业。

3.本项目的特定资格要求：

（1）具有建筑工程施工总承包三级及以上资质；

（2）具有企业安全生产许可证；

（3）拟派项目经理具有建筑工程二级及以上建造师注册证书和“三类人员”B类证书；

## 三、获取（下载）采购文件

1.时间：/至2022年7月14日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台→项目采购→获取采购文件→申请，审核通过后可下载采购文件）。本次采购不提供纸质版采购文件。（2）供应商获取采购文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）采购公告所附采购文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才被视为合法获取了采购文件，否则其响应将被拒绝。

4.售价（元）：0

## 四、响应文件提交（上传）

截止时间：2022年7月14日14:00（北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

## 五、响应文件开启

1.开启时间：2022年7月14日14:00（北京时间）

2.地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1. 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的谈判（磋商、询价）。

（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（4）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

## 八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

- 1.采购人信息

名称：萧山区楼塔镇大同中心小学

地址：萧山区楼塔镇大同二村伊家店130-1

- 项目联系人（询问）：顾杭达

- 项目联系方式（询问）：13588468492

- 质疑联系人：陈小青

- 质疑联系方式：13516718649

- 2.采购代理机构信息

名 称：浙江中明工程咨询有限公司

地 址：杭州市萧山区瓜沥镇党柯路171-1号（兴业米业2楼）

项目联系人（询问）：俞旦刚

项目联系方式（询问）：15258813704

质疑联系人：王国锋

质疑联系方式：18167123768

3.同级政府采购监督管理部门

名称：杭州市萧山区财政局

地址：萧山区人民路318号

传真：0571-82752687

联系人：陈先生

监督投诉电话：0571-82752687

第二章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内 容 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及概况 | 项目名称：萧山区楼塔镇大同中心小学外立面、屋顶等改造工程 一、项目概况及招标范围：详见第四章采购需求 二、质量要求：符合设计要求，工程质量达到国家规定的验收合格标准，确保一次性验收合格。 三、项目工期：35日历天（在2022年8月20日前完工）。缺陷责任期24个月，质量保修期遵照质量保修书约定。 |
| 2 | 信用记录 | 为落实《国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要（2014-2021年）的通知》（国发〔2014〕21号）、《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信体系建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）以及《国务院办公厅关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见》（国办发〔2015〕51号）有关要求，采购代理机构将在投标截止时间当日通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询本项目投标供应商信用记录。被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商将被拒绝参与本次政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，若联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 3 | 促进中小企业 发展 | 中小企业扶持政策：根据工信部等部委发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号），根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照文件附件1的格式要求提供《中小企业声明函》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 项目行业： 建筑业 R本项目专门面向中小/小微企业，不再进行价格政策扶持； £本项目非专门面向中小企业，价格扣除：根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 6%-10%（工程项目为 3%-5%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。 1）本项目对小型和微型企业提供的工程投标价格给予/%的扣除。 2）小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体/% 的投标价格扣除。用扣除后的价格参与评审（中标价及合同价仍以其投标报价为准）。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。 |
|  | 中小企业划分标准所属行业 | 采购标的：外立面、屋顶等改造；所属行业：建筑业。 注：《中小企业声明函》中所列行业与采购文件所明确的行业不一致但不改变划型结果的不影响声明有效性。 |
| 4 | 中小企业 信用融资 | 本项目支持《杭州市萧山区政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》。 有融资需求的中标供应商可参照相关规定及银行方案凭政府采购合同向相关合作银行提出信用融资（贷款）申请。详见http://www.xiaoshan.gov.cn/art/2018/12/20/art_1229293109_1559514.html 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 5 | 是否接受联合体投标 | 否 |
| 6 | 是否现场踏勘 | 否 |
| 7 | 答疑与澄清 | 潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以以书面形式向招标人就该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。招标人对已发出的磋商文件进行必要的澄清、答复、修改和补充将以更正公告的形式，通过采购公告发布的网站予以发布。 |
| 8 | 响应文件形式及 要求 | 1. 电子响应文包括“电子加密响应文件”和“备份响应文件”，在响应文件编制完成后同时生成。 2.“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。 3.“备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用，不强制要求提交。），后缀格式为.bfbs，其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。 |
| 9 | 投标文件份数及 组成 | 1.一份电子加密标书（后缀格式为.jmbs）。 2.每份电子响应文件应包括资格文件、商务技术文件、报价文件三部分内容。 3.如中标，中标人需根据采购人要求提供纸质响应文件一正二副，采用胶装，不建议采用活页夹等可随时拆换的方式装订。 |
| 10 | 电子加密响应文件的递交 | 供应商应当在投标、响应截止时间前完成投标、响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标、响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标、响应截止时间前未完成传输的，视为撤回投标、响应文件。投标、响应截止时间后递交的投标、响应文件，电子交易平台应当拒收。 |
| 11 | 备份投标文件的 递交 | 供应商可以在投标、响应截止时间前提交以介质存储的数据电文形式的备份响应文件，以便标书解密异常时应急使用。（不强制要求）1.备份响应文件密封要求：供应商须将备份响应文件以U盘形式放在密封袋中，密封后并在密封袋上注明项目名称、响应单位名称并加盖公章。未密封包装或者逾期送达的“备份响应文件”将不予接收。2.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加响应文件”已按时解密的，“备份响应文件”自动失效。投标、响应截止时间前，投标供应商仅递交了“备份响应文件”而未将“电子加密响应文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 12 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | 1.开标后，各响应供应商代表应当在30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。 2.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密，响应供应商如果递交了“备份响应文件”的，以“备份响应文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将 “备份响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效）；投标供应商如果未递交“备份响应文件”的，视为撤回投标、响应文件。 |
| 13 | 开标程序注意事项 | 1.开标后，采购代理机构点击【开始解密】，供应商应在30分钟内完成解密。 2.采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入开标流程。 3.政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
| 14 | 询标澄清 | 在评标过程中，如评审小组对投标文件有疑问，由评审组长将问题汇总后发起询标澄清函，供应商应在规定截止时间前回复相关内容并经签章后提交。逾期答复的，投标人自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。 |
| 15 | 中标结果公告 | 中标供应商确定之日起2个工作日内，将在浙江省政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。 |
| 16 | 合同签订时间 | 中标供应商应在中标通知书发出后15日内与采购人签订合同，并与采购人签订合同后, 2日历天内将合同原件扫描件电子版发给采购代理机构，用于合同备案。 |
| 17 | 付款方式 | 详见第四章采购需求。 |
| 18 | 投标文件有效期 | 90天 |
| 19 | 招标代理费及其他费用 | 由采购人支付，按照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号收费标准计取（计费基数以中标价为准）计取 |
| 20 | 解释权 | 本采购文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |

- 一、总  则

- （一）适用范围

仅适用于本次磋商文件中项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.“采购代理机构”系指组织本次采购的代理机构。

2.“投标人”系指向采购机构提交投标文件的单位。

3.“采购人”系指委托采购机构采购本次项目的萧山区楼塔镇大同中心小学。

4.“产品”系指供方按磋商文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指磋商文件规定投标人须承担的的施工、人工、安装、售后以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按磋商文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据。

8.“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

- （三）投标费用

不论采购结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（磋商文件有其他规定的除外）。

- （四）特别说明：

1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

2.投标人应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- （五）磋商文件的澄清与修改

1.已获取磋商文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出。

2. 采购机构对磋商文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取采购文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

- 二、响应文件的编制

（一）响应文件的形式和效力

响应文件为电子投标文件。

- 电子投标文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本磋商文件要求制作、加密并递交。

响应文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制响应文件时请按照磋商文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。▲投标文件未按规定的格式编制的，投标无效。

1）投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照磋商文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。投标人未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

2）使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

（三）响应文件的组成

响应文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。

1.资格文件内容（不含报价）：

（1）法定代表人资格证明书（附身份证复印件）

（2）法定代表人授权委托书（附身份证复印件）

（3）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它依法缴纳税收的相关材料)复印件、社保登记证（或其它依法缴纳社会保障资金的相关材料）复印件；实施“多证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料（副本复印件）

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

（6）“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前任一时间）（加盖单位公章）

（7）落实政府采购政策需满足的资格要求；

（8）符合特定资格条件的有关证明材料（复印件）

注：以上目录是编制资格文件内容的基本格式要求，投标人可根据自身情况进一步细化。

2.商务技术文件内容（不含报价）：

评分索引表

（1）声明书

（2）诚信承诺书

（3）投标函

（4）投标人情况介绍

（5）相关资质资格文件（如投标资格及评分办法中要求的证书等，提供扫描件）

（6）类似业绩情况（含类似项目实施情况一览表、合同或中标通知书或竣工验收记录等扫描件）

（7）项目管理班子配备情况表；

（8）施工方案；

（9）工程投入的材料供应计划、施工机械设备配置情况；

（10）施工质量、材料和设备质量的保证措施等；

（11）确保安全生产的技术组织措施；

（12）确保施工的文明技术组织措施；

（13）确保环境保护的技术组织措施；

（14）施工进度计划及保证措施等；

（15）投标人认为需要的其他技术文件或说明。

注：以上目录是编制技术响应内容的基本格式要求，供参考，投标人可根据自身情况进一步补充、细化、优化。

3.报价文件内容：

（1）报价一览表

（2）已标价工程量清单

（3）中小企业的相关证明材料（如供应商为中小微企业）：

中小企业声明函；

（4）残疾人福利性单位的相关证明材料（如供应商为残疾人福利性单位）：

残疾人福利性单位声明函；

（5）监狱企业的相关证明材料（如供应商为监狱企业）：

由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（6）磋商文件要求的或投标人认为需要的其它资料。

注：以上目录是编制技术响应内容的基本格式要求，供参考，投标人可根据自身情况进一步补充、细化、优化。

- （四）响应文件的语言及计量

1.响应文件以及投标人与采购机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

2.投标计量单位，磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位，磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （五）投标报价

1.响应文件只允许有一个报价，报价应按磋商文件中相关附表格式填报。

2.响应单位应按照本磋商文件确定的工作范围、采购单位给定资料以及现场勘查情况，结合市场竞争的原则及现行行业规范规定，以投标文件中(包括但不限于)所报方案，在充分考虑实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性、项目推进遇阻致使服务期限延长等所有因素及风险的基础上考虑报价。

报价应包括深化设计费、施工、安装、人工工资、材料费、管理费、规费、税金、民工工资、组织措施费、技术措施费、代理服务费、售后服务、不可预知费用开销及相应的风险金等为完成本次项目所涉及的一切费用。属于完成本次项目所必需的但响应人未列入报价的费用将被视为响应人优惠，采购人均不予支付。

▲磋商过程中如响应人的投标总价有变动的，其投标报价明细表中的单价均按投标总价下浮比例同比例下浮（下浮比例以最终总价与初次投标总价下浮比例为准）。

3.有实物工程量而无报价的，在实施后，采购人将不予以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。各响应单位根据自身的综合实力，充分考虑本项目的各种情况竞争报价。

- （六）响应文件的有效期

1.自投标截止日起90天内响应文件应保持有效。有效期不足的响应文件将被拒绝。

2.成交供应商的响应文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （七）响应文件的签署和盖章

1.电子响应文件应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本磋商文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位。

2.电子响应文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

- （八）响应文件的提交、补充、修改、撤回

- 1. 供应商应当在投标截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。投标截止时间后递交的响应文件，电子交易平台将拒收。

- 2.电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

- 3.采购机构可以视情况延长响应文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

- （九）备份响应文件

- 1.投标人在电子交易平台传输递交响应文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份响应文件1份，但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份响应文件。

- 2.备份响应文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在U盘中。备份响应文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合体协议中约定的牵头人的名称)▲不符合上述制作、存储、密封规定的备份文件将被视为无效或者被拒绝接收。

- 3.直接提交备份响应文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份响应文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份响应文件。

- 4.以快递方式递交备份响应文件的，投标人应先将备份响应文件按要求密封和标记，再进行快递包装后邮寄。备份响应文件须在投标截止时间之前送达杭州市萧山区瓜沥镇党柯路171-1号（兴业米业2楼）；送达时间以签收人签收时间为准（签收人：俞旦刚，联系电话：15258813704）。采购机构将拒绝接受逾期送达的备份响应文件。邮寄过程中，电子备份响应文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

- 5.▲投标人仅提交备份响应文件，没有在电子交易平台传输递交响应文件的，投标无效。

- 三、开标

采购人将按照采购文件规定的时间、地点和程序组织磋商，各响应人无须参加现场磋商会议，请自行登录政采云平台关注磋商信息。

1.磋商会议由采购人主持，主持人介绍磋商现场的人员情况，宣读递交响应文件的响应人名单、磋商纪律、应当回避的情形等注意事项。

2.响应截止时间后，响应人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子响应文件进行在线解密。在线解密电子响应文件时间为磋商时间起半个小时内；

3.磋商小组对资格文件、商务技术文件进行评审；

4.进行磋商谈判报价，开启N轮谈判报价，磋商响应方应在规定的时间内提交报价；

5.评标委员会对报价情况进行评审；

6.在系统上公布评审结果。

特别说明：

1.政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

2.目前政府采购全流程电子化交易，投标人须在规定时间内自行解密。

▲本项目采用政采云电子招投标开标及评审程序，如有以下情形之一的，按以下情况处理：

1.若个别投标人在规定时间内无法解密或解密失败的作无效投标处理。解密成功的投标人不足三家的，本项目流标重新组织采购活动。

2.若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购机构将情况上报行业监管部门同意后，重新组织采购活动。

五、定标

- （一）确定成交人。

采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

- （二）中标通知与中标结果公告。

1.自中标人确定之日起2个工作日内，采购机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购机构也可以以纸质形式进行中标通知。

2.中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

3.公告期限为1个工作日。

- 六、合同授予

（一）签订合同

1.成交人应自成交通知书发出后15日内与采购人签定合同，所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。

2.中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人、采购代理机构将对其失信行为上报至同级政府采购监督管理部门对其依法处理。

3.原中标供应商拒绝与采购人签订合同后，采购人可以按照评标报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（二）履约保证金（如有）

拟签订的合同文本如要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的2%。

七、电子交易活动的中止

（一）电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

（二）出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

八、验收

1.采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

2.采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

3.严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

4.验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国合同法》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

5.根据杭州市政府采购履约验收暂行办法的规定，除涉密情形外，验收结果应在采购人评价后2个工作日内向社会公告。

第三章  评标办法及评标标准

第一条  评标（磋商）按下列程序进行：

（一）依法组建评标（磋商）委员会；

（二）评标前准备；

（三）资格审查及符合性审查；

（四）商务技术评审；

（五）报价评审；

（六）完成评标报告。

第二条  采购机构依法组建由3人以上（含）奇数的人员组成的评审小组，负责对投标文件进行审查、质询、评审和比较等。评审小组由采购单位代表和政府采购专家组成，其中政府采购专家人数不少于成员总数的三分之二。

第三条  评审小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评审小组及有关工作人员不得私下与投标人接触。

第四条  本项目先开资格、商务技术文件，再开报价文件。

第五条  本项目采用综合评分法。满分为100分，其中资格、商务技术分占70分，报价分占30分。即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，评标委员会对通过评审的所有投标人以总分由高到低推荐一名成交候选人，并进行采购结果公示。（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。）

第六条 本项目符合政府采购支持中小企业发展。给予小型和微型企业产品的价格给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

第七条  评标步骤

1.合格响应人的资格审查：投标人未能提供合格的资格文件，将被视为无效投标。

资格审查时提供的内容：

（1）资格证明材料：法人或者其他组织的营业执照、符合本项目特定资格所须提供证书、其他资格审查文件中要求提供的证明文件（提供证明文件原件扫描件）

- （2）响应方需要说明的其他文件和资料（格式自拟）

2.符合性审查（资格文件、商务技术文件）

（1）如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效投标：

①电子响应文件解密失败且未在规定时间内提供备份电子响应文件或备份电子响应文件解密失败的；

②投标人未能提供合格的响应文件；

③投标人应盖公章而未盖公章、未有效授权、法定代表人授权书填写不完整；

④投标响应文件内容虚假的；

⑤投标响应文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合磋商文件要求的；

⑥投标响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

⑦投标有效期等不能满足磋商文件实质性要求的；

⑧投标人拒绝按文件修正原则对投标响应文件进行修正的；

⑨不符合法律、法规和本文件规定的其他实质性要求的。

（2）在技术评议时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

①明显不符合磋商文件中规定的采购需求的响应方案；

②与磋商文件有重大偏离的响应文件；

③不响应或者擅自改变磋商文件实质性要求或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

④投标人技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）方案的；

⑤资格文件、商务技术文件中出现投标报价信息的。

3.商务技术评分细则（70分）

| 评审内容 |  | 评分标准 | 分数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术 （64分） | 拟派项目班子成员 | 针对本项目拟派人员组成专业、配备、职称证书等情况，由评委酌情打分。其中施工员、安全员、质量员、材料员、资料员有工程类助理级及以上职称的每人得1分，最高得2分。（提供人员相关证书及近三个月社保证明扫描件，未提供不得分） | 1-7分 |
|  | 施工方案 | 投标人针对本项目提出的施工方案，根据方案的科学性、合理性进行评分。 | 1-8分 |
|  |  | 投标人针对本项目施工工艺的合理性及针对性等进行评分。 | 1-7分 |
|  | 工程投入的材料供应计划、施工机械设备配置情况是否合理进行打分。 |  | 1-5分 |
|  | 施工质量、材料和设备质量的保证措施等是否有效、合理等进行评分。 |  | 1-5分 |
|  | 确保安全生产的技术组织措施是否科学、合理等进行评分。 |  | 1-6分 |
|  | 确保施工的文明技术组织措施是否科学、合理等进行评分。 |  | 1-6分 |
|  | 确保环境保护的技术组织措施是否科学、合理等进行评分。 |  | 1-6分 |
|  | 施工进度计划及保证措施等保障措施是否合理、明确等进行评分。 |  | 1-6分 |
|  | 工程交付使用后保修期的服务承诺及可靠性进行评分。 |  | 1-5分 |
|  | 投标文件制作质量（根据投标文件编制有序、内容规范、字句清晰、表述完、整装订整齐等情况综合评定对比打分） |  | 1-3分 |
| 资信及商务 （6分） | 类似业绩 | 投标人自2019年7月1日以来完成过类似项目业绩的，每个得1分，最高得3分。（须提供中标通知书或合同或竣工验收记录扫描件并加盖单位公章） | 0-3分 |
|  | 认证体系 | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每个得1分，最高得3分。 | 0-3分 |
| 备注： 1.分数汇总时，各评标小组成员评定的技术商务得分计算平均值作为响应人的技术商务得分 （评分时保留1位小数，计算得分时保留2位小数，小数点采用四舍五入方法）。 2.无内容的和实质性内容不响应的均不得分。 |  |  |  |

4.▲竞争性磋商：磋商小组根据采购文件规定的评分办法对各磋商响应人进行商务技术评分，并告知各磋商响应人在规定时间内填写最终报价。

5.报价分（30分）

1）全部报价中，超过项目预算金额的报价无效。

2）以全部有效报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；各投标方的投标报价分统一按照[投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值30%*100]的公式计算。

3）如得分相同，投标报价低者为中标供应商；如得分且投标报价相联同的，技术得分高者为中标供应商。

4）投标报价应包括人工、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、验收、保修、售后服务、技术服务、代理服务费等所涉及的一切费用和税金。

- 6.错误修正

报价文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1）报价文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本办法第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认第，其投标无效。

7.在报价评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1）以赠送方式的报价；

2）报价超过预算金额的；

3）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8.不符合法律、法规和本磋商文件规定的其他实质性要求的（实质上没有响应磋商文件要求的将被视为无效）。

第八条  开标内容的保密

1）开标开始后，直到宣布成交结果止，凡属于审查、澄清、评价和比较的所有资料，都不应向投标人或与开标无关的其他人泄露。

2）在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定成交供应商过程中，投标人对采购机构和评审小组施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

第九条  投标文件的澄清

对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评审小组将对投标人进行询标，并要求投标人作网上确认并作为投标文件的补充部分。

第十条  成交候选人推荐

评审小组将对响应方的方案、企业综合能力、对项目的投入等方面进行综合评审，对实质上响应磋商文件的响应方，根据最终有效报价、技术服务方案、综合实力等情况，形成评审意见。

第四章  采购需求

一、项目名称：萧山区楼塔镇大同中心小学外立面、屋顶等改造工程

二、项目实施地点：萧山区楼塔镇大同中心小学

三、项目概况：

具体详见施工图及工程量清单内容。

本项目预算金额：180万元，最高限价（预算审核价）：179.9364万元。投标报价大于最高限价的，作无效标处理。

五、承包和计价方式

1、承包方式

包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包检测验收合格至交付使用等。

2、计价方式：采用固定综合单价计价方式。

在合同执行期内综合单价固定不变，工程量按实结算。

各供应商应认真踏勘现场，确立合理的施工方案并充分考虑相应的措施项目及费用，由供应商自行测算并进入报价，今后不得调整，清单里所列的技术措施项目只作为施工单位的参考，供应商可根据清单里所列的项目报价并增加其认为必要的技术措施费；若今后工程实施中发生新的措施项目但响应文件未列入的项目，视作供应商在风险费或其它项目中已考虑，今后不得调整。

六、施工工期

计划施工工期为合同签订后35日历天内（在2022年8月20日前完工）。

为保证暑期后师生返校，中标人必须在计划施工工期内完工，未按时完工，工期延误按5000元/日处罚，具体在合同中明确。

七、质量要求：符合设计要求，工程质量达到国家规定的验收合格标准，确保一次性验收合格。

八、质保期和缺陷责任期

缺陷责任期24个月，质量保修期遵照质量保修书约定。

九、付款方式

甲方支付合同价款的的30%作为预付款，工程竣工验收合格后向供应商支付至合同价80%，结算审计结束后向供应商支付至结算审核价的100%（中标供应商须先行向采购人银行账户缴纳结算审核价的1.5%作为质量保证金，2年质保期，期满后无息退回）。具体付款方式以实际合同签订为准。

十、其他事项

1、采购人不组织现场踏勘，供应商应自行对工程现场和周围环境进行踏勘和了解，以获取有关编制响应文件和签署合同所需的各种资料，并应充分考虑影响本次报价的因素、预计实施过程中各种不利因素，由此可能发生的费用均由供应商考虑并包含在磋商响应报价中。供应商在进行综合单价报价时必须结合施工图、磋商文件中的相关条款、工程量清单并勘踏现场，结合主体情况进行报价，清单子目中未能对各节点详图进行完全性描述的必须结合施工图详细节点进行报价，否则视为已计入相应项目综合单价中，中标后将不调整综合单价；若磋商文件中的相关条款与清单描述有冲突，投标单位在答疑时提出疑问，未提出的以招标人解释为准。成交后，供应商不得再以不完全了解现场情况等为理由而提出额外付款或延长工期等的要求，若有此类要求，采购人将不作任何答复与考虑，供应商应承担现场踏勘的责任和风险，踏勘现场的费用由供应商自行承担。承包人必须按照采购人的施工管理规定进行施工，如需要按采购人管理需要临时调整施工时间等，施工作业环境的种种不利因素，如夜间施工、垃圾装袋外运等等均需由供应商考虑，并将所需费用包含在磋商响应报价中。本项目采购人不提供住宿 ，由供应商自行解决，相关费用包含在报价中。

2、承包人工程量清单报价明细中如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，发包人无需另外支付任何费用。

3、参考品牌或制造商的材料表，主要材料需求表（如有）详见附件。

对“参考品牌或制造商的材料表”中已列明的材料，若供应商在采购人参考品牌或制造商之外选择品牌或制造商，在响应表后附专门的说明或证明材料，表明其所选择的品牌或制造商与磋商文件中的参考品牌同档次或更优，但此类说明或证明材料能否被磋商小组认可的风险由供应商自行承担。

如有部分材料虽未在本技术要求中具体参考品牌或制造商，但在项目实施过程中需要考虑与现有系统配套的，则应按采购人要求选定品牌或制造商，磋商响应报价不因此调整，供应商在编制响应文件前须踏勘了解与磋商响应报价及工程实施相关的情况。

4、成交单位应配合采购人进行报批事宜，并且通过相关主管部门的验收。

附：材料品牌表

| 序号 | 项目名称 | 材料品牌 | 型号及规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝合金门窗 | 兴发、南华、永利坚、忠旺或相当于同档次品牌 |  |  |
| 2 | 外墙铝板 | 上海吉祥、江苏恒美、上海原宏、乐福或相当于同档次品牌 |  |  |
| 3 | 外墙涂料 | 多乐士、上海立邦、传化或相当于同档次品牌 | 环保型 |  |

注：以上品牌均为优等品，无注明品牌的材料均按市场质量好、价格中等的材料。施工单位在施工前需提供样品并经监理和甲方认可后方可施工。

第五章  合同主要条款

（本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定）

建设工程施工合同示范文本

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信信用的原则，双方就            施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.资金来源：

4.工程内容：

5.工程承包范围：招标单位所提供的磋商文件、工程量清单、图纸内的所有工程。

- 二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：  年月日。

工期：35日历天（在2022年8月20日前完工）；

为保证暑期后师生返校，中标人必须在计划施工工期内完工，未按时完工，工期延误按5000元/日处罚，具体在合同中明确。

缺陷责任期24个月，质量保修期遵照质量保修书约定。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

- 三、质量要求

工程质量要求：合格标准。

- 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 元整   (¥      元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）       元整   (¥       元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）       /         (¥      /    元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）      /         (¥     /     元)。

2.合同价格形式：固定总价合同。

- 五、项目经理

承包人项目经理：        身份证号______________电话               。

注册执业资格

注册执业证号

B证执业证号           。

- 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

- 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

- 九、签订时间

本合同于      年    月    日签订。

- 十、 签订地点

本合同在                                    签订。

- 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 十二、合同生效

本合同自   甲、乙双方签字盖章   生效。

- 十三、合同份数

本合同一式 伍 份，均具有同等法律效力，发包人执 贰 份，承包人执 贰 份，代理单位 壹 份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：  

地  址：       地  址：  

邮政编码：        邮政编码：

法定代表人：             法定代表人：      

委托代理人：             委托代理人：

电  话：     电  话：

传  真：     传  真：  

电子信箱：                   电子信箱：

开户银行：     开户银行：

账  号：          账  号：

第二部分 通用合同条款（略）

### 第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：施工组织设计：施工组织设计是用来指导施工项目全过程各项活动的技术、经济和组织的综合性文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                             ；

资质类别和等级：                                       ；

联系电话：                                             ；

通信地址：                                             。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                             ；

资质类别和等级：                                        ；

联系电话：                                              ；

通信地址：                                              。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：            。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《浙江省建设工程计价规则》及省、杭州市、临安市颁发的相关规范性文件。（1）《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》、（2）《关于进一步加强建筑施工领域企业安全生产工作的实施意见》的通知 （杭建工发〔2011〕130号）、（3）《关于进一步加强建设工程安全质量物联网管理应用平台建设的通知》（杭建工发【2012】426号）、（4）《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市建设工程推广应用预拌砂浆管理办法的通知》（杭政办函（2011）32号）、（5）《关于落实建筑工棚安装空调事宜的通知》（杭建工发【2011】237号）、（6）《关于进一步加强杭州市建设工程市场要素价格动态管理的指导意见》（杭建市【2011】198号）、（7）《关于进一步明确杭州市建设工程优质工程增加费计取规定的通知》（杭建市【2012】240号）、（8）新工艺、新技术的约定、（9）其他：

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：（1）按通用条款约定；

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：承包人自备   ；

发包人提供国外标准、规范的份数：  承包人自备      ；

发包人提供国外标准、规范的时间：  承包人自备      。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书（或项目发承包基本情况表）；（3）投标函及其附录（如果有）；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单；（9）其他合同文件：①施工组织设计；②其他：

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后；

发包人向承包人提供图纸的数量： 1套；

发包人向承包人提供图纸的内容：施工图。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：提供施工组织计划和进度计划以及材料供应计划等，并上报项目班子人员名单；

承包人提供的文件的期限为：合同签订后七天内；

承包人提供的文件的数量为： 各2套；

承包人提供的文件的形式为：纸质文本；

发包人审批承包人文件的期限：7天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：由承包人保存。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                   ；

发包人指定的接收人为：                          。

承包人接收文件的地点：                          ；

承包人指定的接收人为：                          。

监理人接收文件的地点：                             ；

监理人指定的接收人为：                             。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：/。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：/。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人自行解决  。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：须经发包人书面同意。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：须经发包人书面同意。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：（除发包人指明外）承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费包含在合同价款内。

1.12工程量错误的修正

出现工程量错误时，是否调整合同价格：工程量核减部分按实结算，工程决算审核确认后调整；

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                                 ；

身份证号：                                 ；

职    务：                                 ；

联系电话：                                 ；

通信地址：                                 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：对工程进度、质量、成本及合同执行情况进行监督和检查，负责设计问题的联络处理，代表发包人履行设计变更、联系单及工程进度款的签证等职责（以上需经工程师核定签字，并由发包方盖章后方为有效。详细的权限根据发包人公司相关制度的规定）。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：已完成。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）施工场地已具备施工条件的要求及完成的时间：现场已具备开工条件，有关进场准备工作由承包人负责做好，费用已含在承包人的投标报价中。

承包人已对施工现场勘查完毕并充分了解，认为具备施工条件。施工前，发包人已要求承包人自行到工地现场勘查，承包人已充分了解工地位置、情况、道路、装卸限制及任何其他足以影响承包价的现场情况，任何忽视或误解工地现场情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

（2）施工现场水、电、通迅线路接到施工现场的时间、地点和供应要求：发包人负责提供电源、水源，由承包人接入施工现场，设置分电源箱，并单独装表计量。安装费、线路、设备购置费及施工过程中发生的所有电费、水费，均含在投标报价中。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：

（4）工程地质和地下管线资料（如有）的提供时间：

（5）图纸会审和设计交底

（6）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木保护等工作：由承包人自行解决。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： /。

发包人是否提供支付担保： /  。

发包人提供支付担保的形式： /。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：竣工图和竣工资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：各三套（包括电子文档三套），其中一套必须是原件）。

承包人提交的竣工资料的费用承担：自行承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收后20天内（如业主原因因相应延长）。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质文本、电子光盘。

- 承包人应履行的其他义务：

应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前一周提供施工总进度计划及发包人要求的各项报表。特殊情况根据需要，承包人应无条件按监理和发包人要求提供此类报表和资料。

承担施工安全和保卫工作及夜间施工照明的责任和要求。承包人应关注和保障现场人员的安全，对有潜在危险的地方出示警告牌，并安装适当而充分的护板、栅栏、档板，以防事故的发生。夜间也应在这些地方设置警告灯标。每个楼层在垂直运输通道附件应设置照明灯标和栅栏。

承包人在实施过程中，应不影响邻近建筑物、构筑物的安全与正常使用，不干扰群众的生产生活和通行方便。如发生上述情况，由此导致的索赔、诉讼及其他开支，由承包人承担一切责任及费用。

承包人应做好相应措施保证出入安全，办理施工场地交通、环卫、噪音等管理手续以及场地清洁卫生等要求。

承包人提供的办公及生活用房要求：

所有施工车辆必须按发包人指定的行车路线进出施工场地，承包人必须随时对施工车辆散落在公共道路上的杂物进行清扫，保持道路整洁，避免扬尘。

双方约定承包人应做的其他工作：如对专业发包工程承包人

由于本工程施工而对道路及其它设施的影响、破坏，其修复费用均含在报价中。

承包人应依法为本合同下雇佣的职员和工人提供适当和充分的劳动保护。

承包人为本合同所雇佣的特殊工种的工人和操作人员应受过专门的培训并已取得有关管理机构规定的上岗证书。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，严格按图施工，做好各项质量检查记录。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                    ；

身份证号：                      ；

建造师执业资格等级：                  ；

建造师注册证书号：                    ；

安全生产考核合格证书号：                  ；

联系电话：                                  ；

通信地址：                                  ；

承包人对项目经理的授权范围如下：按合同约定的项目进度计划，并按发包人代表和（或)工程总监依据合同发出的指令组织项目实施。在紧急情况下，且无法与发包人代表和（或)工程总监取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证人身、工程和财产的安全，但须在事后48小时内向发包人代表和（或)工程总监送交书面报告。保障项目的顺利实施，做好与各相关单位的协调工作。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月到岗26天及以上。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：责令补缴。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每少一天应向发包人支付违约金3000元，累计三次未在岗即终止合同，清退出场，由发包人确定其它承包人施工，并通报报相关部门。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：处以50000元的违约金并承担由此增加的费用和延误的工期。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：处以50000元的违约金并承担由此增加的费用和延误的工期。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后7天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：直接扣除10%工程款。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处以每人每次1000元罚款。

3.4 分包

3.4.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程全部工程内容。

工作的范围：/ 。

3.4.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：   /                   。

其他关于分包的约定：   /                   。

3.4.3 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：       /             。

3.5 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：从发包人移交施工现场之日起，直到颁发工程接收证书之日止。保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。如果由此造成的工期延误，承包人自行承担相应违约责任。

3.6 履约担保

承承包人是否提供履约担保： 是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：合同签订前承包人应提供合同总金额2%的履约担保（以银行保函、保证保险、工程担保机构担保等形式，由投标人自主选择）。工程完工并验收合格后7天内无息退还履约保证金。

承包人不得拖欠民工工资、分包商各种款项，因拖欠民工工资、分包商各种款项造成的一切后果均由承包人承担。发包人有权暂扣工程款（进度款），代付清工资。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：根据监理合同执行。

关于监理人的监理权限：根据发包人与监理单位签订的监理合同及建设工程监理规范实施，对施工阶段的质量、安全、进度、投资、文明施工、环境保护的控制及协调。发包人应在监理合同签署后十日内将监理合同或发包人对监理工程师的授权书提交给承包人。按照发包人制定的有关工程质量管理或对承包人进行处罚的管理制度对承包人进行处罚。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人提供。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                           ；

职    务：                          ；

监理工程师执业资格证书号：                 ；

联系电话：                                 ；

通信地址：                                 ；

关于监理人的其他约定：                     。

4.3 商定或确定

合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。

总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：           /                  。

关于工程奖项的约定：                  /               。

5.2 隐蔽工程检查

5.2.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：经承包人自检确认后，48小时内书面通知监理人检查。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：合格标准。

相应事项的约定：

1.承包人应按临安区“绿色工地”标准施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除隐患。

2.施工期间由于承包人原因发生安全事故而导致停工，给发包人或第三方造成损失的，由承包人负责赔偿并直至恢复工程施工，承包人累计停工时间超过10日的，发包人有权解除与承包人的《建设工程施工合同》并要求承包人赔偿因合同解除而造成的损失。

3.发包人或监理工程师有权对承包人的违章现象提出整改要求，承包人接到书面通知后24小时内未采取相应措施，发包人有权处罚承包人，要求承包人支付1000元/天的违约金，直至承包人整改完毕。

4.承包人应负责赔偿以下情况造成的人身伤害和财产损失：（1）承包人为履行本合同所雇用的全部人员（包括其分包人人员）工伤事故造成的损失（2）由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成发包人和承包人以及第三方人员的人身伤害和财产损失（3）不论何种情况，承包人赔偿费用应包括人身伤害和财产损失的赔偿费、诉讼费和其他有关费用。

执行通用条款第六条安全施工和《建设工程安全管理条例》所发生的费用（包括但不限于安全施工与检查、安全防护费用）均由承包人承担。

5.本项目实施地点位于：            。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：    按公安部门有关规定执行   。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 承包人应在开工后7天内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报监理工程师和发包人确认 。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

（1）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫、安全和施工噪音等管理规定，并办理相关审批手续。

（2）承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应经有关部门批准。

（3）发包人或监理工程师有权对承包人的违章现象提出整改要求，承包人接到书面通知后24小时内未采取相应措施，发包人有权处罚承包人，要求承包人支付1000元/天的违约金，直至承包人整改完毕。

（4）其他：所有施工车辆必须按发包人指定的行车路线进出施工场地，承包人必须随时对施工车辆散落在公共道路上的杂物进行清扫，保持道路整洁，避免扬尘。

（5）上述手续办理费用约定如下：上述手续办理费用均由承包人承担。

（6）需要进行土方外运的工程项目，中标的施工企业须在合同签订前向招标人中提供渣土消纳的有效合同。中标人不能及时提供的，视作无正当理由拒绝签订合同，依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《杭州市建设市场主体信用管理办法》进行处罚。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：/。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：/。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后（7）天内提供详细施工组织设计（施工方案）和进度计划。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后7天内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：根据施工需要或发包人要求提供。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 / 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工日期前7天。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①重大设计变更引起的工期延误；

②其他： 。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延误1日的误期赔偿金额为5000元整。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价格的 10 %。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：（1）施工场地周围地下管线；（2）地下障碍物和污染物；（3）邻近建筑物、构筑物的保护要求；（4）其他。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

持续三天以上的暴雨、强台风、地震等。以上情况，经发包人同意给予承包人公平合理的延长期，但承包人不得向发包人提出任何损失和费用的索赔要求，且承包人应尽最大努力来减少损失及工期延误。除以上情况外，承包人应考虑多雨等不利气候因素对工程施工的影响。

7.8 提前竣工的奖励

7.8.1提前竣工的奖励：  /  。

#### 10. 变更

（1）施工中发包人需对原工程设计变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他相关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照招标人发出的变更通知及有关要求进行变更。

（2）施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

（3）承包人在施工中提出的合理化建议涉及到设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经发包人同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此产生的费用，并赔偿发包人的相关损失，延误的工期不予顺延。

（4）发包人有可能根据工程需要修改施工图纸或发出指令增加或减少工程量，工程量不论增减多少，承包人均应服从，对因变更增加或减少的工程量，其结算口径按本合同条款执行。对变更单项材料累计金额达到规定标准时，发包人有权通过招标确定材料价格及供货单位。

（5）工程量调整方法如下：1、竣工结算时工程量计算规则按招标文件以及《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）工程量清单对应计算规则执行；2、经发包人确认的工程变更，调整方法见“10.4.1变更估价原则”。

（6）所有工程变更应按规范填写《工程变更联系单》，签证手续应当完备，经各职责部门签字、盖章确认后才生效，并作为决算依据，工期的延误按有关条款执行。

10.4 变更估价

10.4.1变更估价原则

承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后的调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

（1）已标价工程量清单有相同项目综合单价的，按照相同项目综合单价确定。

（2）已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目综合单价的，参照类似项目的综合单价确定。

（3）已标价工程量清单中无相同项目及类似项目综合单价的，其综合单价的确定，按以下约定：套用浙江省2018定额及现行相应专业定额，材料价格有投标价的执行投标价，无投标价、但信息价（正刊）有公布的材料，执行合同工期内各月的信息价（正刊）的算术平均值并结合投标总价相对于招标控制价的下浮率等因素（投标总价和招标控制价均不含暂列金、暂估价），签证确定。无投标价且信息价（正刊）没有公布的材料，发包人应在充分市场询价的基础上，参照同期同类材料市场价格水平、投标总价相对于招标控制价的下浮率等因素，按规定程序签证确定。

（4）工程量清单错误和（或）设计变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单中列明的该项目工程量不一致的，合价金额占合同总价2%及以上且工程量增减超过本项目工程数量的15%及以上的。或合价金额占合同金额不到2%但其工程量增减超过本项目工程数量的25%及以上的，其综合单价允许调整。竣工结算阶段如已标价的工程量清单综合单价异常，其综合单价允许调整，参照第（3）条原则执行。

（5）当投标人报价与招标控制价中同项目综合单价相比较偏差在±30%以上的，可认定报价异常。工程竣工结算阶段，如发现综合单价异常，则工程量增、减在本项工程量15%以内的，均按原综合单价执行；综合单价异常清单子目、工程量增加超过本项工程量15%以上部分工程量按第（3）条原则执行，也可按招标控制价中综合单价结合投标下浮率确定。

（6）其他：由发包人提供的工程量清单项目增减、工程数量增减、非承包人提出的工程变更、施工技术方案调整等非承包人原因引起的变更造成施工组织设计或施工方案变更，引起工程量清单项目和工程数量变化。即相关组织措施费计算基数变化，则按合同约定费率内容调整合同价格。如有甩项工程，招标人将根据承包商实际投入情况对未实施的措施费予以扣除。

10.2承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：提交之日起7天内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：提交之日起7天内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。

- 10.3暂估价

暂估价专业分包工程、服务、材料和工程设备的明细由合同当事人在专用合同条款中约定。

10.3.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定。合同当事人也可以在专用合同条款中选择其他招标方式。

第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；

（3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

10.3.2不属于依法必须招标的暂估价项目

除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定：

第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人;

（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：承包人按照第10.3.1项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第1种方式确定暂估价项目。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。

10.4 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：/。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整：不调整。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

本项目采用固定总价合同。

12.1.2 总价合同包含;施工费、材料费、机械费、材料运输费、采保费、运输保险费、安全文明施工措施费、工程相关设施费、施工保险费、施工水电费、施工现场管理费、利润、验收费、质量保修费、相关税金等与本工程有关的所有费用。

总价包含的风险范围：①施工图范围内包干;②人、材、机的市场价格变化;③连续8小时的停水、电、气;④政策性的调整、⑤技术措施费；⑥施工图虽未明确表示但按国家规范必须实施的内容⑦招标文件明确要求包干的内容。

风险费用的计算方法：    /    。

风险范围以外合同价格的调整方法：

①非承包人原因的设计图纸变更，或经发包人确认、签证认可的特殊事项，或因不确定因素变更工程实施范围，引起的工程量调整，调整方法如下：竣工结算时工程量计算规则按招标文件以及《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）工程量清单对应计算规则执行，调整方法见“10.4.1、变更估价原则”规定。

②本项目采用预拌砂浆，报价时水泥砂浆已按预拌砂浆报价。实际施工中因特殊情形不能使用预拌砂浆的，预拌砂浆与现拌砂浆的差价在结算中扣除。

3、其他价格方式：    /    。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：        /                      。

预付款支付期限：           /                         。

预付款扣回的方式：          /                          。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：/。

预付款担保的形式为：          /                     。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：（1）实行工程量清单计价的工程项目，其工程量的计算规则应按国家标准工程量计算规范及省级行业主管部门颁布的补充规定执行。（2）不实行工程量清单计价的工程项目，工程量的计算规则应按省、市行业主管部门颁布的各专业工程定额的工程量计算规则执行。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：  竣工验收后一次性计量  。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：/ 。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：    /   。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：    /     。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：  /

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

甲方支付合同价款的的30%作为预付款，工程竣工验收合格后向供应商支付至合同价80%，结算审计结束后向供应商支付至结算审核价的100%（中标供应商须先行向采购人银行账户缴纳结算审核价的1.5%作为质量保证金，2年质保期，期满后无息退回）。

▲严格落实民工工资支付和“无欠薪”专项治理工作各项要求，确保劳动者足额领取工资，确保不发生因欠薪引发重大群体性事件。

承包人收取工程款之前，应向发包人提交相应金额的正规的工程款发票，发包人凭票付款，承包人未提交发票的，发包人有权拒绝付款。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  / 。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： 凭施工监理及甲方代表共同签署的工程款签证支付。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：

关于进度付款申请单编制的约定：      。

监理及甲方代表共同签署的工程款签证支付 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /  。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到进度付款申请单以及相关资料后7天内。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到进度款申请单及相关资料后7天内。

（2）发包人支付进度款的期限：应在14天内完成支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48   小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款有关规定执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： /。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 承包人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交  。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： / 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：除扣除工程资料履约保证金外，每延迟交付一天扣罚结算造价的万分之五，并承担由此给发包人带来的一切损失 。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：按通用条款有关规定执行。

（1）单机无负荷试车费用由    承包人        承担；

（2）无负荷联动试车费用由    承包人           承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：/。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：15天内。

- 竣工结算

根据《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》（2018版）有关规定以及审定的工程结算（报告），做好相关结算工作。根据《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》（2018版）有关规定以及审计部门审定的工程结算，做好相关结算工作。未按规定进行竣工结算的不得进行竣工验收备案、交付使用，有关部门不予办理产权登记。

#### 承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料。发包人在60天内将完整的工程结算资料提交审计机构审计。

结算审计需要的竣工结算的相关资料要求齐全。包括结算书、竣工图纸、通知单、设计变更单、数量认可单、现场签证单、工程质量评定书、验收报告及其它相关资料。竣工结算价应包含原投标报价、工程量清单修正部分的价款、人工及材料调差价、设计变更价、签证价等内容。

从收到完整的竣工结算书之日起30日内，发包人应提出竣工结算核对意见。

承包人在收到发包人的核对意见后28天内按要求补充、修改竣工结算文件，并再次提交发包人复核。

发、承包人均对复核结果无异议的，应于7天内在竣工结算文件上签字确认，竣工结算办理完毕（工程结算核对、答复、办结期限最长不超过6个月）。发包人或承包人对复核结果认为有异议的，对有异议部分应由发承包双方协商解决；协商不成的，应按照合同约定的争议解决方式处理。

工程结算审查费用由基本收费和核减追加费两部分组成。根据相关规定，结合协审机构政府采购、投标报价情况，工程结算审查基本收费按不高于“浙价服〔2009〕84号”文件规定基准价计取。核减追加费按不高于净核减额的5%计取。

为有效控制工程造价，防范高估冒算现象的发生，若工程结算审核增减额超过5%，承包人应承担超过送审造价5%部分的增减追加费，追加费由发包方在工程款中代扣代付。

对监理单位、施工单位、造价咨询单位在工程结算过程中存在的弄虚作假、高估冒算等违纪违法行为，一经查实，相关部门将依法追究责任单位和责任人员的责任。

建设单位应当在工程价款结算书经财政、审计等相关部门批准或认定之日起30日内报相关部门备案。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 扣留  。

合同结算审计价的1.5%作为质保金。质量保修期满后、收到全额工程款发票后30天内付清。工程移交后，如发包人或者本工程的使用人发现存在质量的，有权要求承包人及时维修，若承包人不及时维修的，发包人有权委托其它单位来进行维修，其维修费用按实际支付费用在质保金中扣除，承包人不得有任何异议。并赔偿给发包人带来的各种直接、间接经济损失。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （3） 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ；

（2）    %的工程款；

（3）其他方式: 工程决算审计价的1.5%。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 （2） 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程决算审计后一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:        /                       。

关于质量保证金的补充约定：   /

。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：在具体签订时明确。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：12小时内。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：/。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：/。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：         /                      。

（7）其他：      /                                    。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： 投标前故意隐瞒经济纠纷情况，导致施工过程中发包人无法通过银行对公账户转账支付工程款的；转包、违法分包；使用不合格材料和设备的；工程质量不合格，缺陷责任期内不按要求进行修复缺陷工程的等。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：根据不同情形按合同规定予以罚款或扣除质量保证金。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： 承包人放弃合同；无正当理由停工10天；不履行或不完全履行合同义务；严重影响工程质量安全进度或造成重大损失的；承包人投标前故意隐瞒已经存在的经济纠纷，导致施工过程中因承包人账户被冻结，发包人无法通过银行对公账户转账支付工程款的；项目经理未经批准，擅自离开施工现场累计达三次的；本合同约定的承包人违约发包人可以终止或解除合同的情形，由于承包人违约解除合同，应依据以下原则办理结算与支付：

（1）发包人应暂停向承包人支付任何价款。

（2）发包人应在合同解除后核实合同解除时承包人已完成的全部合同价款以及按施工进度计划已运至现场的材料和工程设备货款，按合同约定核算承包人应支付的违约金以及造成损失的索赔金额，并将结果通知承包人。

（3）发承包双方应在28天内予以确认或提出意见，并办理结算合同价款。如果发包人应扣除的金额超过了应支付的金额，则承包人应在合同解除后的30天内将其差额退还给发包人。

（4）因承包人投标前故意隐瞒已经存在的经济纠纷，导致施工过程中因承包人账户被冻结，发包人无法通过银行对公账户转账支付工程款的。发包人有权对承包人解除合同，清退出场。从双方解除合同之日起，至发包人重新招标完成，确定新的承包人为止，期间所延误工期，发包人有权按照每天2000元对本合同乙方即原承包人处以罚款，罚款最高不超过合同价的30%。

（5）发承包双方不能就解除合同后的结算达成一致的，按照合同约定的争议解决方式处理。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：   由承包人承担  。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：六级以上地震、山洪暴发、战争、十级以上台风及其他属于承包人不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后    天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：由承包方应缴纳相关所有保险。施工时若发生事故，引发的相关经济、法律等责任均由承包方承担。。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：由承包方应缴纳相关所有保险。。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人应为其施工设备等办理财产保险。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：/。

- 争议解决

20.1和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.2调解

合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：中标后双方协商。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：                             。

选定争议评审员的期限：                               。

争议评审小组成员的报酬承担方式：                     。

其他事项的约定：                                     。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：                           。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2）种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  工程所在地 人民法院起诉。

其它补充条款：

1.本合同承包范围的工程结算由发包方委托有资质的中介机构进行审核，承包方应（按“浙价服[2009]84号”文件收费标准）承担审核追加费，由发包人从工程款中代扣代付。

2.承包人工程量清单报价明细中如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，发包人无需另外支付任何费用。

附件1 ：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：        。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5  年；

3．电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为  2   年；

4．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

5．其他项目保修期限约定如下：

。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日期起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：          

地  址：      地  址： 

法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：

电  话：    电  话：

传  真：    传  真：  

开户银行：    开户银行：

账  号：         账  号：

邮政编码：      邮政编码：

日期：  年  月  日       日期：  年  月  日

附件2

工程项目廉政合同

项目名称：

发包人 (以下称甲方)：

承包人 (以下称乙方)：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程项目承包、发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设规定，特订立本廉政合同。

第一条  甲乙双方的权利和义务

(一)严格遵守国家关于市场准入、勘测设计、施工监理、招标询价、工程施工、设备安装和市场经营活动等有关法律法规和相关政策，以及廉政建设的各项规定。

(二)严格执行本项目发包承包双方签订的 (施工合同、监理合同、勘测设计合同、采购合同、代理合同等)合同，自觉按合同办事。

(三)业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规认定的商业秘密和合同文件另有规定者外)，双方人员不得为获取不正当的利益，就工程费用、材料供应、工程量变动、工程验收、工程质量等问题进行私下商谈或达成默契，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

(四)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督违法违纪行为。发现对方在业务活动中有违反本合同行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，有向有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的责任

甲方的负责人和从事该工程项目的工作人员，在工程项目的事前、事中、事后应遵守以下规定：

(一)不以任何理由向乙方索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不在乙方报销应由甲方单位或个人支付的费用。

(二)不参加乙方安排的宴请及其他消费活动；不接受乙方提供的通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

(三)不要求、暗示和接受乙方为个人装修住房、为配偶子女的工作安排以及本人或亲属旅游、出国(境)等提供方便。

(四)配偶、子女不得从事与乙方承包工程有关的设备材料供应、工程分包、劳务等经济活动。

（五)不以任何理由向乙方推荐分包单位或要求乙方购买项目合同规定以外的材料、设备和服务等。

第三条  乙方的责任

乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序丌展业务活动，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定：

(一)不以任何理由向甲方及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证券、贵重物品。

(二)不以任何名义为甲方及其工作人员报销应由对方支付的费用。

(三)不以任何理由宴请甲方工作人员或安排其他消费活动。

(四)不为甲方和工作人员购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品和装修住房等。

第四条  违约责任

(一)甲方工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关规定予以处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予赔偿。符合不良行为记录、公示规定的，进行不良行为记录、公示。

(二)乙方工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关规定予以处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予赔偿。符合不良行为记录、公示规定的，进行不良行为记录、公示。

(三)乙方如将部分辅助项目分包的，乙方有责任向分包单位交待本合同的具体内容，并严格执行本合同之规定，分包单位如有违反上述责任行为的，乙方将承担连带责任。

第五条  双方约定：在自觉履行合同的同时，由甲、乙双方的监督单位负责对本合同履行情况进行监督检查。

第六条  本合同作为            项目施工合同的附件，与主合同具有同等法律效力。甲乙双方签署后立即生效。

第七条  本合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

甲方：                  （盖章）           乙方：              （盖章）

法定代表人                                法定代表人

或其授权的代理人                          或其授权的代理人

甲方监督单位：        （盖章）            乙方监督单位：      （盖章）

年     月     日                              年     月     日

附件3 ：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 劳资专管员 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

# 第六章 投标文件格式

封面格式

项目名称：**************

项目编号：**************

资

格

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

▲资格文件内容（不含报价）

目录

（1）法定代表人资格证明书（附身份证复印件）

（2）法定代表人授权委托书（附身份证复印件）

（3）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它依法缴纳税收的相关材料)复印件、社保登记证（或其它依法缴纳社会保障资金的相关材料）复印件；实施“多证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料（副本复印件）

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

（6）“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前任一时间）（加盖单位公章）

（7）落实政府采购政策需满足的资格要求；

（8）符合特定资格条件的有关证明材料（复印件）

一、法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：                  性别：        年龄：

职务：               系               的法定代表人。为承接           项目，签署上述项目的响应文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附身份证复印件

投标人（公章）：

日 期：  年   月   日

二、法定代表人授权委托书

（采购人）：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：      ，联系电话：       手机：        传真：      )，代表我公司全权处理          项目(编号：           )政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本委托书有效期：自   年 月  日起至    年  月  日止。

特此告知。

投标人(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

日期：  年  月   日

三、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它依法缴纳税收的相关材料)复印件、社保登记证（或其它依法缴纳社会保障资金的相关材料）复印件；实施“多证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料（副本复印件）

（加盖单位公章）

四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料

（加盖单位公章）

五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

（采购人）：

我方声明投标截止时间前三年，在经营活动中没有重大违法记录。

投标人名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

日期：  年  月   日

六、“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前任一时间）（加盖单位公章）

七、符合特定资格条件的有关证明材料（复印件）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制；如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）（加盖单位公章）

封面格式

项目名称：**************

项目编号：**************

商

务

技

术

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

# 评分索引一览表

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 自评得分 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对应第三章评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |  |
| …… |  |  |  |

目 录

（1）声明书

（2）诚信承诺书

（3）投标函

（4）投标人情况介绍

（5）相关资质资格文件（如投标资格及评分办法中要求的证书等，提供扫描件）

（6）类似业绩情况（含类似项目实施情况一览表、合同或中标通知书或竣工验收记录等扫描件）

（7）项目管理班子配备情况表；

（8）施工方案；

（9）工程投入的材料供应计划、施工机械设备配置情况；

（10）施工质量、材料和设备质量的保证措施等；

（11）确保安全生产的技术组织措施；

（12）确保施工的文明技术组织措施；

（13）确保环境保护的技术组织措施；

（14）施工进度计划及保证措施等；

（15）认为需要的其他技术文件或说明

注：以上目录是编制商务技术内容的基本格式要求，供参考，投标人可根据自身情况进一步细化。

一、声明书

（采购人）：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在浙江省范围内政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录和违法、违规行为。

我公司自愿参加                             项目(编号：         )政府采购项目的投标，并保证投标投标文件中所列举的报价及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。

我方承诺投标有效期为开标后90日历天。

我公司已详细阅读全部“磋商文件”，包括修改文件（如果有）以及全部招标资料和相关附件，并已了解我公司在招投标过程中的权利和义务。

我公司理解并接受磋商文件的各项规定和要求，同意此次磋商文件中的各项内容，并同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

本公司如中标，保证按照磋商文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并缴纳履约保证金。

投标人(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期： 年  月   日

二、诚信承诺书

（采购人） ：

我方在参加贵单位组织的 	项目的政府采购活动中，郑重承诺如下： 1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠情形，保证不参与串标、围标及抬标；

3、我方没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；

4、若我方中标，将严格按照规定及时与采购人签订合同；

5、若我方中标，将严格按照磋商文件及投标响应文件所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目负责人等内容组织实施；

我方若违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按磋商文件要求组织实施或参与串标围标等行为，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受贵方、行政主管部门作出的取消投标资格、中标资格、解除合同、拒绝后续政府采购投标、不良行为记录等的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

特此承诺。

投标人(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期： 年  月   日

三、投标函

（采购人）：

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方签字代表 	（全名）经正式授权并代表我方参加贵方组织的（ 项目名称）（编号：            ）的投标，同时按采购文件要求提交《投标文件》。为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细阅读全部采购文件，包括澄清、修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，我方已经了解对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

2、我方向贵方提交的投标文件、资料都是准确、真实的；

3、我方不是采购人的附属机构。在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何关系；

4、我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的所有投标；

5、我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标；

6、本投标文件有效期为自投标截止之日起 90 个日历天；

7、承诺工期：______日历天，质量标准：____，质量保修期：________ 。

8、如若中标，我方将按磋商文件的规定履行合同责任和义务，并拟派项目负责人           ，身份证号码：                         ；

9、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

10、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

传真：                       .

电话：

电子函件：                   .

投标人（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：   年  月   日

四、投标人情况介绍

（由投标人自行编制）

| 项目 | 叙述/提供 |
| --- | --- |
| - 一般情况 - 名称（包括：母公司/附属公司/办事处） - 地址 - 成立时间 - 主业 - 业务范围 - 从事类似项目实施的情况 - 也可列举出在其它行业从事的相应工作 - 典型工程实例：需提供合同或中标通知书等证明材料复印件 - 支持与经验 - 支持服务能力 人员的数量、学历、资历、经验等3．其它 |  |

注：在填写时，如本表格不适合响应人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

五、相关资质资格文件（如投标资格及评分办法中要求的证书等，提供扫描件）

| 资质要求 |  | 应标单位具备资质 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 必备资质 | 资质级别 | 资质名称 | 资质级别 | 颁证机构 | 证书有效 期（起止年 月） | 证书复印件所 在页码 | 备注 |
| 其他资质 | 资质级别 | 资质名称 | 资质级别 | 颁证机构 | 证书有效 期（起止年 月） | 证书复印件所 在页码 | 备注 |

注：本表格式可自拟

六、类似业绩情况

| 序号 | 项目名称 | 简要描述 | 合同 （万元） | 服务起止日期 | 项目地址与服务单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.在填写时，如本表格不适合响应人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写；

2.提供中标通知书或合同或竣工验收记录扫描件并加盖单位公章。

七、项目管理班子配备情况表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

注：应附上述人员证书及本企业为上述人员缴纳有效社会保险证明。社会保险证明：应由社保部门出具且需满足最近连续三个月（连续三个月指：2022年3月、2022年4月、2022年5月）在本企业缴纳的时间要求；若拟派人员已退休但仍可执业的，社保证明可凭社保部门出具的退休证明及聘用合同替代。

封面格式

项目名称：**************

项目编号：**************

报

价

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

▲报价文件

（1）报价一览表

（2）已标价工程量清单

（3）中小企业的相关证明材料（如供应商为中小微企业）：

中小企业声明函；

（4）残疾人福利性单位的相关证明材料（如供应商为残疾人福利性单位）：

残疾人福利性单位声明函；

（5）监狱企业的相关证明材料（如供应商为监狱企业）：

由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（6）磋商文件要求的或投标人认为需要的其它资料。

注：以上目录是编制报价文件内容的基本格式要求，供参考，投标人可根据自身情况进一步细化。

一、报价一览表

[货币单位：人民币元]

| 项目名称 | 数量 | 投标报价 |
| --- | --- | --- |
|  | 1项 |  |
| 大写： 人民币 |  |  |

注: 1、此表报价单不得涂改，请按规定要求填报。

2、以上报价应与“报价明细表”中的“合计”数相一致。

3、投标费用包括项目实施所需的税费及其他一切费用。

投标人（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：   年  月   日

二、报 价 明 细 表

按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）格式编制

本表为《报价一览表》的工程量清单报价明细，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。

投标人（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：   年  月   日

三、中小企业的相关证明材料（如供应商为中小微企业）：

【非中小微企业不用提供】

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：   年  月   日

_____________________________________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

四、残疾人福利性单位的相关证明材料（如供应商为残疾人福利性单位）：

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：   年  月   日

五、监狱企业的相关证明材料（如供应商为监狱企业）：

由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

六、磋商文件要求的或投标人认为需要的其它资料