F-STONE

政府采购电子招标文件

项目编号：ZJWS2020-LQ127

采购项目：台州市路桥区5G+工业互联网项目

采购单位：台州恒金实业投资有限公司

公告发布单位：台州市路桥区经济和信息化局

采购代理机构：浙江五石工程咨询有限公司

二○二○年十月

目  录

第一章 公开招标采购公告

第二章 投标人须知

第三章 评标办法及评分标准

第四章 公开招标需求

第五章 政府采购合同主要条款指引

第六章 投标文件格式附件

第一章 公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定， 浙江五石工程咨询有限公司受台州恒金实业投资有限公司委托，现就其台州市路桥区5G+工业互联网项目进行公开招标采购，欢迎合格供应商前来投标。

- 本项目建设单位为台州恒金实业投资有限公司，台州市路桥区经济和信息化局作为行业主管部门仅负责发布采购公告以及采购结果公告。招标完成后由台州恒金实业投资有限公司与中标单位签订合同，最终由台州恒金实业投资有限公司负责项目付款、项目验收等所有关于项目完成招标后的事宜。

一、项目编号：ZJWS2020-LQ127

二、招标项目概况：

| 标段 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台州市路桥区5G+工业互联网项目 | 1 | 项 | 825.02万元 |  |

三、合格投标人的资格条件：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及其他法律、行政法规规定的对投标主体的要求；

2、本项目不接受联合体投标。

四、招标文件获取的时间、方式：

1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册。

2、获取时间：自本公告发布之日起至响应文件递交截止时间止（以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

3、地点：

（1）政采云平台（http：//zfcg.czt.zj.gov.cn）；

（2）供应商网上报名操作指南：“浙江政府采购网-办事指南-省采中心-网上报名”（http：//zfcg.czt.zj.gov.cn/bs_other/2018-03-30/12002.html）。

4、方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）。

5、提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

五、投标说明：

1.本项目实行电子投标，投标人应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2.投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（下载网址：http：//www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。

3.投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http：//www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html，完成CA数字证书办理预计一周左右，请各投标人自行把握时间）

4.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后传输、递交的投标文件，将被拒收。在开标后规定的投标有效期内，投标人不能撤销投标文件。

5.投标文件的组成、份数、密封、效力

本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件、以介质（U盘）存储的数据电文形式、纸质备份投标文件三类：

5.1电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。

5.2纸质备份投标文件以纸质文件的形式编制，按资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分分别编制并单独装订成册，数量均为2份（一正一副）。资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分须分别密封封装，资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分未分别密封的投标文件将为无效。

5.3投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式和纸质形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。以介质（U盘）存储的数据电文形式和纸质形式的“备份投标文件”需分别密封，可采用以下两种方式其中一种送达（逾期送达或未密封将被拒收）：

①在投标截止时间前送交到开标地点；

②采用邮寄方式，邮寄公司统一采用顺丰（包裹外包装上请注明单位、项目名称、联系电话等信息，以便代理机构作接收登记工作），邮寄接收截止时间为投标截止时间前一个工作日下午16：00整（邮寄地址：浙江五石工程咨询有限公司（浙江省台州市路桥东路桥大道555号南苑商务酒店B1903，联系人：金老师，电话：0576-82966133/88781913。)。

5.4通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

5.5投标文件启用顺序和效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件和纸质备份投标文件。全部投标人的电子投标文件均已按时解密的，备份投标文件自动失效，全部投标人的电子投标文件均无法按时解密的，启用纸质备份投标文件进行线下开评标。如果某位投标人的电子投标文件无法按时解密的，其投标文件为无效标，不启用纸质备份投标文件。

5.6▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效。

六、投标截止时间及开标时间：2020年10月23日上午09：00

七、投标及开标地址：台州市路桥区政府采购中心（财富大道999号商城国际5楼）。

# 八、相关注意事项：

供应商如对招标文件有异议应按规定的时间提出，逾期提出的，采购组织机构可不予受理、答复。

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对供应商信用记录进行查询并甄别。

1）信用信息查询的截止时点：投标截止前一个工作日；

2）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）；

3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人将查询网页打印与其他采购文件一并保存；

4）信用信息的使用规则：投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。

3.不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的。

4.开标时间后30分钟内，供应商须登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件，投标人未按时解密或解密失败的，其上传的电子投标文件自动失效。电脑及CA解密设备自备。

九、联系方式：

1、采购代理机构：浙江五石工程咨询有限公司；

项目负责人：徐名峰；联系电话：15088711407；

质疑接收人：徐升；联系电话：0571-85340710；

报名联系人：高女士；联系电话：0571-85334203；传真：0571-85342190；

地址：杭州市下城区白石路318号中国（杭州）人力资源服务产业园北楼512室；

2、采购人：台州恒金实业投资有限公司；

联系人：孙先生；联系电话：0576-88781968；

质疑接收人：刘先生；联系电话：0576-88781925；

地址：浙江省台州市路桥区西路桥大道58号；

3、公告发布单位：台州市路桥区经济和信息化局；

4、同级政府采购监管管理部门：台州市路桥区政府采购管理办公室；

联系人：吴女士；监督投诉电话：0576-82517851；

地址：台州市路桥区西路桥大道58号；

5、银行（中标项目贷款咨询）

中标人可根据项目情况及自身需求向以下银行申请企业贷款，利率从优。

| 序号 | 银 行 名 称 | 政采贷年利率 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国工商银行股份有限公司台州路桥支行 | 3.8%起 | 朱力杰 | 18267601003 |
| 2 | 中国农业银行股份有限公司台州路桥支行 | 4.6%-4.8% | 许小波 | 13626657520 |
| 3 | 中国银行股份有限公司台州市路桥区支行 | 4% | 潘优优 | 15168693699 |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司台州路桥支行 | 5.50% | 章跃栌 | 13626678978 |
| 5 | 台州银行股份有限公司 | 7.08% | 黄红芹 | 13968689000 |
| 6 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司 | 7.08% | 冯观凤 | 17858683988 |
| 7 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司台州市路桥区支行 | 4.35%起 | 沈丹华 | 13306566969 |
| 8 | 交通银行股份有限公司台州路桥支行 | 4.05% | 张颖聪 | 15726976805 |
| 9 | 兴业银行股份有限公司台州路桥支行 | 5%-6% | 蒋峰 | 13586088395 |
| 10 | 中信银行股份有限公司台州路桥支行 | 4.15%起 | 陈奕汝 | 13732310221 |
| 11 | 浙商银行股份有限公司台州路桥小微企业专营支行 | 6.75% | 庄道勇 | 13867611023 |
| 12 | 广发银行股份有限公司台州路桥小微企业专营支行 | 5.65% | 林春 | 13858687790 |
| 13 | 平安银行股份有限公司台州路桥小微企业专营支行 | 7% | 李俊丽 | 15906861025 |
| 14 | 宁波银行股份有限公司台州路桥小微企业专营支行 | 5%-6% | 李诚杰 | 13395745558 |
| 15 | 浙江台州路桥富民村镇银行股份有限公司 | 7.80% | 陈威 | 13626660510 |

浙江五石工程咨询有限公司

2020年10月

第二章 投标人须知

前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商特定资格要求 | 符合招标公告资格要求的供应商。 |
| 2 | 答疑会或现场踏勘 | 无。 |
| 3 | 投标文件递交要求 | 本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件、以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件、纸质备份投标文件三类： 1.电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制、递交。 2.以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以U盘形式提供。 3.纸质备份投标文件以纸质文件的形式编制，按资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分分别编制并单独装订成册，数量均为2份（一正一副）。资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分须分别密封封装，资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分未分别密封的投标文件将为无效。 4.投标文件启用顺序和效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件、纸质备份投标文件。顺位在先的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。 5.▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。▲未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效。 |
| 4 | 投标有效期 | 投标有效期为开标后90天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。 |
| 5 | 投标文件递交 | 截止时间：北京时间2020年10月23日上午09：00 投标供应商应当在投标截止时间前将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”，并在开标当日投标截止时间前提交纸质备份投标文件。 |
| 6 | 开标时间及地点 | 时间：北京时间2020年10月23日上午09：00 地点：台州市路桥区政府采购中心（财富大道999号商城国际5楼）。 |
| 7 | 履约保证金 | 供应商在签订合同前须交纳本项目履约保证金为合同金额的5%，履约保证金在项目完成后无息退还。（履约保证金可采用保函、担保能形式） |
| 8 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效投标处理。 |
| 9 | 样品及演示 | 无。 |
| 10 | 节能环保 | 符合国家相关法律规定。 |
| 11 | 解释权 | 本招标文件解释权属于采购人和浙江五石工程咨询有限公司。 |

一 、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、“采购组织机构”指采购人委托组织招标的采购代理机构。

2、采购人：是指委托采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3、投标人：是指向采购组织机构提交投标文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

（三）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

（四）特别说明

1、投标供应商所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

2、投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

3、投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

4、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5、投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整，但应当保持表格样式基本形态不变。

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

7、本项目不允许分包、转让（除甲方允许外）。

二、招标文件

（一）招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1、采购组织机构可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购组织机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；不足15日的，采购人或者采购组织机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

三、投标文件

（一）投标文件的组成

投标人接到招标文件后，按照采购组织机构的要求提供：资格证明文件、商务与技术文件和报价文件。【特别提示：如有要求提供资料原件的，相关原件需在投标文件递交截止时间前递交，逾期将不予接收（原件放置在档案袋中，可不用密封）。原件仅作为核查复印件真实性之用，如仅提供了原件，投标文件中未提供复印件，不予认定投标文件中具备该份资料。资料原件也可以用与原件相符的公证原件替代】

1、资格证明文件的组成：

（1）投标声明书；

（2）授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交）；

（3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（4）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(根据项目性质提供）；

（6）提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（投标供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料。

2、商务与技术文件的组成：

（1）投标人情况介绍（人员与技术力量、企业规模、经营业绩等）。

（2）投标方案描述：

A.项目需求的理解与分析（投标人对项目现状及需求的理解情况，对项目现状和需求描述的全面性、准确性、针对性，项目功能设计完备、对系统各组成部分等功能进行准确的分析，对项目重点、难点的把握，解决方案及合理化建议）。

B.项目组织实施方案（包括项目工期、确保项目供货的措施或方案、项目实施进度安排、项目实施人员及项目负责人的资质、类似经验及社保证明等）。

C.安装、调试及验收方案（包括项目验收标准和验收方法等）和措施。

（3）投标产品描述及相关资料：

A.设备配置清单（均不含报价）。

B.产品品牌及型号、技术参数指标、性能特点、图片资料以及所遵循的技术规范、产品质保期、出厂标准、产品质量相关检测报告等内容。

C.技术需求响应表。

D.投标产品中有节能产品的，应列明投标产品中有列入最新一期财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购清单”明细（提供所投产品在清单中所处的页码、截图，并以明显标识标注）；投标产品中有环保产品的，应列明投标产品中有列入最新一期财政部、环境保护部公布的“环境标志产品政府采购清单”明细（提供所投产品在清单中所处的页码、截图，并以明显标识标注）。

【特别提示：节能和环境标志产品最新一期政府采购清单，可在“中国政府采购网”中查看】

（4）投标人通过的质量管理和质量保证体系、环保体系、自主创新相关证书、软件著作权证等等与本项目相关的认证证书或文件；

（5）近三年来类似项目的成功案例（投标人类似项目实施情况一览表、合同复印件及其相应的发票、用户验收报告等）；

（6）投标人认为需要提供的其他资料（包括可能影响投标人商务与技术文件评分的各类证明材料）；

（7）资信及商务需求响应表；

（8）售后服务描述及承诺：

A.距采购人最近的服务网点详细介绍（包括地理位置、资质资格、技术力量、工作业绩、服务内容及联系电话等）。

B.针对本项目的售后服务措施及承诺（售后技术服务方案、人员配备、故障响应时间、技术培训方案等）。

3、报价文件的组成

（1）报价文件由开标一览表、报价明细表、小微企业等声明函、产品适用政府采购政策情况表，国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）（不符合小微企业要求的无需提供）以及投标人认为其他需要说明的内容组成。

（2）此报价为投标人一次性报出唯一的最终价格，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

（3）投标报价是包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用，全部费用已包含在开标一览表的投标总报价中。

（4）政府采购优惠政策相关资料、产品适用政府采购政策情况表（如有）。

（5）相关报价单需打印或用不退色的墨水填写， 投标报价单不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

（6）投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

（二）投标文件的制作及递交要求

1、投标文件的制作要求

（1）投标人应按照投标文件组成内容及项目招标需求制作投标文件，不按招标文件要求制作投标文件的将视情处理（拒收、扣分等），由此产生的责任由投标人自行承担。

（2）投标人应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，投标文件内容中有要求盖章或签字的地方，必须加盖投标人的公章以及法定代表人或授权委托代理人盖章或签字。

（3）投标文件以及投标人与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（4）投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

（5）若投标人不按招标文件的要求提供资格审查材料，其风险由投标人自行承担。

（6）与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。

①投标文件的编制

本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件、以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件、纸质备份投标文件三类：

（1）按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。投标人应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

1.1投标人应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格证明文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

1.2投标文件分为资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照采购文件第六章规定的格式进行，并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供，未提供格式的，请各投标人自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

1.3《投标文件》内容不完整、混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的责任。《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责，▲投标文件未按规定的格式编制的，投标无效。

（2）以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以U盘形式提供。数量为1份。

（3）纸质备份投标文件以纸质文件的形式编制，按资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分分别编制并单独装订成册，数量均为2份（一正一副）。资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分须分别密封封装，资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分未分别密封的投标文件将为无效。除报价文件外其余一律不准出现数字报价。如有不同标段，请按标段号分别装订，密封要求同上。

Ⅰ电子投标文件

1.电子投标文件中须加盖公章、法人章部分均采用CA签章，并根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评标时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

2.温馨提醒：CA签章上目前没有法人或授权代表签字信息，需要投标人联系浙江杭州汇信科技有限公司（400-8884636）等相应公司进行办理，或在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式亦可。

3.以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以U盘形式提供。数量为1份。

Ⅱ纸质备份投标文件

1.所有纸质投标资料应按投标文件的组成所列内容及顺序装订成册，并逐页连续标注页码。因投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由投标人自行承担。

2.投标人应按资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分分别编制并单独装订成册，活页装订的投标文件将被拒绝。投标文件需打印或用不褪色的墨水填写。

3.投标人应按资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分分别密封封装纸质备份投标文件。资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分未分别密封的投标文件将为无效。请在密封袋的封口处应有投标单位公章或投标授权委托代理人签字。封皮上写明项目编号、标段、招标项目名称、投标人名称，并注明“投标文件名称（资格证明文件、商务技术文件、报价文件）”、“开标时启封”字样，未按上述要求密封及加写标记，采购组织机构对投标文件的误投和提前启封不负责任。

4.项目如分标段，各标段投标文件必须分开编制，并按上述份数要求单独密封包装。

5.因密封不严、标记不明而造成失密、拒收、过早启封等情况，采购组织机构概不负责。

相关原件在投标文件递交截止时间前递交，逾期将不予接收（原件放置在档案袋中，可不用密封）。原件仅作为核查复印件真实性之用，如仅提供了原件，投标文件中未提供复印件，不予认定投标文件中具备该份资料。

6.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的纸质备份投标文件进行修改或撤回，但应以书面形式通知招标人，书面形式应加盖投标人公章或由法定代表人（或委托人）签署或盖章。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

7.纸质备份投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人签署或盖章，投标人应写全称。纸质备份投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

8.纸质备份投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

2、投标文件的递交要求

（1）“投标文件”的上传、递交：见《前附表》。▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。

（2）以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件和纸质备份投标文件必须在规定时间前送达或邮寄至公告规定的地点。备份投标文件在截止时间后提交，采购组织机构将拒绝接收。▲未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效。

（3）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

（4）投标文件的备选方案

投标人不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

（三）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

四、开标

（一）开标事项

采购组织机构在“招标公告”规定的时间和地点公开开标，本次招标采用先评审商务资格和技术服务方案，后公开并评审报价的办法实施。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（二） 开标程序：

1、开标会由招标项目负责人主持，主持人宣布开标会议开始；

2、主持人介绍参加开标会的人员名单；

3、主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形，提请有关人员回避；对投标人进行签到验证。

4、向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标文件的制作和解密应使用同一个数字证书，否则将可能解密失败。

5、采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入开标流程。

6、资格证明文件和商务技术文件评审；

7、由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分汇总分；

8、开启报价响应文件：采购代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各供应商报价情况。

9、报价文件评审；

10、由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的报价文件得分；

11、宣布综合得分结果及中标候选人名单；

12、开标会议结束。

五、评标

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。本项目采用电子评审方法，若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购代理机构将开启投标人递交的纸质备份投标文件，以完成开、评标，电子投标文件自动失效。

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1、资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购组织机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

2、符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

3、综合比较与评价

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

4、得分确认及评审报告编写

（1）评标委员会对报价文件进行复核，对于系统计算出的价格分及总得分进行确认；

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标委员会按评标原则及得分情况编写评审报告。

5、评价

采购组织机构对评标委员会评审专家进行评价。

（三）澄清问题的形式

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代理人或其授权委托代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权委托代理人签字。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）投标人存在下列情况之一的，投标无效：

1、电子投标文件及纸质备份投标文件在指定页面无法定代表人盖章或签字、未在指定页面盖公章、在指定页面无被授权人签字或未提供法定代表人授权委托书。

2、资格证明文件、商务技术文件跟报价文件出现混装或在资格证明文件、商务技术文件中出现投标报价的，或者报价文件中报价的货物跟资格证明文件、商务技术文件中的投标货物出现重大偏差的。

3、不具备招标文件中规定的资格要求的。

4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

5、授权委托代理人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的。

6、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7、报价超过招标文件中规定的预算金额/最高限价。

8、投标参数未如实填写，完全复制粘贴招标参数的。

9、投标文件提供虚假材料的。

10、投标人的电子投标文件无法按时解密的。

11、不符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；不同投标人的投标文件，由同一台电脑编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

12、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的（招标文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

13、未传输递交电子投标文件的或者未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的。

（六）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理：

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、法律、法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。

（七）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第三章 评标方法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

1、确定中标供应商。评标委员会根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购组织机构在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2、发布中标结果公告。采购组织机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体及相关网站上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。如发现中标供应商资格无效或其放弃中标资格，则按本次评标供应商得分排序结果依次替补或重新组织。

3、发出中标通知书。采购组织机构在发布中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

4、中标人在中标之后领取通知书之前，应向招标代理机构交纳招标代理服务费。若中标人未在约定时间内支付招标代理服务费，从逾期之日起按日利率千分之一承担违约金。若中标人未按上述规定办理，需承担招标代理机构为实现债权的所有费用（包括但不限于律师费、催讨车旅费、保全担保费等）。

5、代理费用：招标代理费用按照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格2015 299号)执行，按中标金额的0.55%向中标单位收取招标代理费，该费用中标方须在中标通知书发出前一次性付清。（户名：浙江五石工程咨询有限公司；账号：1202003209900014176；开户银行：中国工商银行杭州市潮王路支行）财务电话：0571-88271625。

七、合同签订及公告

（一）签订合同

1、采购人应当自中标通知书发出之日起10个工作日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、中标供应商无故拖延、拒签合同的，取消中标资格。

4、中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

（二）合同公告及备案

1、采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

2、采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购组织机构存档。

第三章 评标办法及评分标准

一、采购组织机构将组织招标小组，对供应商提供的招标响应文件进行综合评审。

二、本次招标项目的评审方法为综合评分法，总计100分。

报价评分10分，商务技术、服务、资信综合评分90分。

（一）商务与技术文件中的客观分由招标小组讨论后统一打分；其余在规定的分值内单独评定打分。

（二）各招标供应商商务与技术文件得分按照招标小组成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务与技术文件得分=招标小组所有成员评分合计数/招标小组组成人员数。

（三）综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格作为招标基准价，其报价得满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

招标报价得分=(招标基准价／最后招标报价)×10%×100 。

（四）政府采购政策及优惠：（1）关于小型、微型企业（简称小微企业）招标：小微企业是指符合《中小企业划型标准规定》的供应商，通过招标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大、中型企业注册商标的货物。小微企业招标应提供《小微企业声明函》、国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为招标前一周内，并加盖单位公章）等相关证明材料（招标小组据此进行核查）、《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），如供应商提供其他小微企业制造的货物，应同时提供制造商的《小微企业声明函（制造商）》和国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为招标前一周内，并加盖单位公章）等相关证明材料（招标小组据此进行核查）；（2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件和《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策；（3）残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件）和《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策。

具体优惠：对于小型微型企业产品的价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格计算评审基准价和最后报价。同一供应商（包括联合体），小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

注：得分以系统计算为准，保留2位小数。

三、在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，招标小组按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商为成交候选供应商。

四、如综合得分相同，最后报价低者为先；如综合得分且最后报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，服务类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。

五、提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下招标的，按一家供应商认定：（1）采用最低评标价法的采购项目，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由招标小组集体确定一个供应商参加招标，其他供应商不再参加。（2）使用综合评分法的采购项目，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交推荐资格；评审得分相同的，由招标小组集体推荐一个供应商作为成交候选人，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

六、本次技术评分具体分值细化条款如下表：

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字经信系统技术方案 | 3分 | 系统需求理解及现状分析 | 根据投标人对数字经信系统建设需求的理解程度，对数字经信系统的熟悉程度进行综合评估：最高得3分。（不合理或缺漏项每处扣0.5分） |
|  |  | 3分 | 系统实施管理 | 根据投标人项目实施管理、质量控制的规范性，是否具有版本管理、需求管理、在线编译、知识库管理、代码评审等项目管理支撑体系情况进行打分，最高得3分。不合理或缺漏项每处扣0.5分 |
| 2 | 工业企业大数据营销推广系统技术方案 | 3分 | 系统需求理解及现状分析 | 根据投标人对工业企业大数据营销推广系统建设需求的理解程度，对工业企业大数据营销推广系统的熟悉程度进行打分，最高得3分。（不合理或缺漏项每处扣0.5分） |
|  |  | 3分 | 系统方案设计 | 根据投标人工业企业大数据营销推广系统整体方案设计是否科学合理，从总体架构设计、技术路线设计和系统安全设计等方面进行打分，最高得3分。（不合理或缺漏项每处扣0.5分） |
|  |  | 3分 | 系统实施管理 | 根据投标人项目实施管理、质量控制的规范性，是否具有版本管理、需求管理、在线编译、知识库管理、代码评审等项目管理支撑体系情况进行打分，最高得3分。（不合理或缺漏项每处扣0.5分） |
| 3 | 小微企业园综合管理系统（园区大脑）技术方案 | 3分 | 系统需求理解及现状分析 | 根据投标人对小微企业园综合管理系统（园区大脑）建设需求的理解程度，对小微企业园综合管理系统的熟悉程度进行打分，最高得3分。（不合理或缺漏项每处扣0.5分） |
|  |  | 3分 | 系统方案设计 | 根据投标人小微企业园综合管理系统整体方案设计是否科学合理，从总体架构设计、技术路线设计和系统安全设计等方面进行打分，最高得3分。（不合理或缺漏项每处扣0.5分） |
|  |  | 3分 | 系统实施管理 | 根据投标人项目实施管理、质量控制的规范性，是否具有版本管理、需求管理、在线编译、知识库管理、代码评审等项目管理支撑体系情况进行打分，最高得3分。（不合理或缺漏项每处扣0.5分） |
| 4 | 智能装备产品物联系统技术方案 | 3分 | 系统需求理解及现状分析 | 根据投标人对智能装备产品物联系统建设需求的理解程度，对智能装备产品物联系统的熟悉程度进行打分，最高得3分。（不合理或缺漏项每处扣0.5分） |
|  |  | 3分 | 系统方案设计 | 根据投标人智能装备产品物联系统整体方案设计是否科学合理，从总体架构设计、技术路线设计和系统安全设计每处等方面进行打分，最高得3分。（不合理或缺漏项扣0.5分） |
|  |  | 4分 | 系统实施管理 | 根据投标人项目实施管理、质量控制的规范性，是否具有版本管理、需求管理、在线编译、知识库管理、代码评审等项目管理支撑体系情况进行综合评估：最高得4分。（不合理或缺漏项每处扣0.5分） |
| 5 | 5G+工业互联网技术平台及产品 | 5分 | 平台架构 | 平台总体架构、技术架构等设计符合工业互联网平台整体架构要求，从工业互联网平台的理解及架构设计架构设计等方面进行评估，最高得5分。（不合理或缺漏项每处扣0.5分） |
|  |  | 5分 | IoT物联网平台及产品 | 1、提供的IoT平台可支持大数据数据采集、计算、存储技术架构；设备数据采集支持多家盒子厂商，支持盒子安全动态管理，最高5分。（不合理或缺漏项每处扣0.5分） 2、投标方IoT平台产品如非原厂商产品时，必须获得原厂商正式代理授权及本系统实施授权。能提供授权的得2分；不能提供的，不得分。 |
|  |  | 5分 | PaaS平台服务及产品 | 可提供满足工业互联网应用的通用PaaS平台服务及产品，包括但不限于：主数据管理平台、数据资源管理平台、大数据BI分析平台、大数据AI分析平台、微服务应用开发平台等。最高3分。（不合理或缺漏项每处扣0.5分） 2、投标方PaaS相关产品如非原厂商产品时，必须获得原厂商正式代理授权及本系统实施授权。能提供授权的得2分；不能提供的，不得分。 |
| 6 | 偏离情况 | 9分 |  | 总分9分，对招标文件中带有“★”技术条款，每一项不满足的条款扣3分；一般的技术条款负偏离的,每一项不满足的扣1分,扣完本项分值为止。 （对于要求提供检测报告等证明文件的，投标人需提供复印件并加盖公章，否则视为不满足） |
| 7 | 售后服务 | 10分 | 投标人具备或承诺中标后7日内在项目所在地注册成立具有独立法人的分支机构得10分，其他不得分。 |  |
| 8 | 投标人企业情况 | 15分 | 投标人所完成的平台类项目中被评为国家级工业互联网试点示范项目得5分，被评为国家级大数据产业试点示范项目得5分；投标人为工业互联网平台标准（含团体标准）牵头起草单位得5分；此项最高得15分。 |  |
|  |  | 5分 | 投标人具备的工业互联网平台被列入省级平台名单的得5分。 |  |
|  |  | 2分 | 投标人入选省级各类信息化服务机构资源池名单每项得2分，最高得2分。 |  |

第四章 公开招标需求

一、招标项目一览表

本次招标共 1 个标段，具体内容如下表：

| 标段 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台州市路桥区5G+工业互联网项目 | 1 | 项 | 825.02万元 |  |

二、总体要求

工业互联网是新一代网络信息技术与制造业深度融合的产物，是实现产业数字化、网络化、智能化发展的重要基础设施，通过人、机、物的全面互联，全要素、全产业链、全价值链的全面链接，推动形成全新的工业生产制造和服务体系，成为工业经济转型升级的关键依托、重要途径、全新生态。通过台州路桥区工业互联网项目的相关建设，力争实现：

（1）帮助建设“数字政府”示范区。通过构建大数据驱动的政务新机制、新平台、新渠道，进一步优化调整政府内部的组织架构、运作程序和管理服务，全面提升政府在工业经济调节、监管、治理、服务等领域的履职能力，形成“用数据对话、用数据决策、用数据服务、用数据创新”的现代化治理模式。

（2）促进区域企业营销数字化转型。为当地企业提供了低成本的数字化转型解决方案，以用户为中心，帮助企业提高管理效率、提升企业网络形象，提高企业的交易量，方便有效的辅助各项业务的有效开展。有效降低企业经营成本，增强企业综合竞争力。

（3）助力小微园区综合管理智能化。全面建设园区对内、对外两大服务体系；引入先进的管理理念，依托先进的技术支撑手段，建成并完善园区的日常与应用两大管理体系。

（4）推动装备企业产品的智能化服务。有效利用5G、物联网、互联网、大数据、人工智能等技术，实现装备远程智能数据采集、实时监控和预警，并为故障诊断、可靠性分析、产品优化乃至售后服务能力提升等提供平台支撑，促进装备制造企业的数字化服务能力和综合竞争力提供解决方案。

（5）构建完备的5G+工业互联网技术平台。利用成熟的技术架构和产品搭建基于IaaS基础服务的工业互联网平台，通过IoT平台采集边缘侧的各类物联数据，并与平台提供的数据管理、数据分析、微服务应用开发等PaaS能力实现集成，最终服务于数字经信、工业企业大数据营销推广、小微企业园综合管理、智能装备产品物联等应用。

图1 5G+工业互联网平台架构

（一）数字经信系统总体要求

根据《中共浙江省委关于深化“最多跑一次”改革的意见》精神以及浙江省政府数字化转型的决策部署，浙江省经信厅编制和印发了《深化“最多跑一次”改革建设“数字经信”总体方案》。拟通过“数字经信”建设，形成省市县三级经信部门（园区、集群等）业务全覆盖、纵向全贯通、横向相协同的数字化工作机制，建成以数据归集和统一应用为核心的、具有经信系统特色的数字化服务体系，构建“用数据说话、用数据决策、用数据管理”的经济分析和调节机制，全面建成经信系统的“掌上办事、移动办公”，使路桥区走在全省乃至全国“数字政府”建设的前列。

（二）工业企业大数据营销推广系统总体要求

通过建设大数据营销推广系统来提升企业网络形象，提高企业的交易量，方便有效的辅助各项业务的有效开展。以用户为中心，设计以实用性为第一目的的系统。

（三）小微企业园综合管理系统（园区大脑）总体要求

通过项目的建设，可形成完善的园区企业信息采集、更新维护、共享机制，有助于实现各部门数据层面的“职责清”、“数据准”，为各部门的审批协同应用、领导决策等提供更加准确的数据支撑，提高决策的科学性。

（四）智能装备产品物联系统总体要求

智能装备管理系统通过有效利用5G、物联网、互联网、大数据、人工智能等技术，实现装备远程智能数据采集、实时监控和预警，并为故障诊断、可靠性分析、产品优化乃至售后服务能力提升等提供平台支撑，必将促进装备制造企业的数字化服务能力和综合竞争力提供解决方案。

（五）5G+工业互联网技术平台及产品总体要求

5G+工业互联网技术平台运用混合工业云架构及成熟的相关产品，采用开放的互联网分布式架构，具有较高灵活扩展性和稳定可靠实时处理亿级数据的能力。平台先进的设计理念与完善的技术支撑体系全方位地解决了面向大数据分析、工业PaaS基础环境搭建、行业机理模型和工业微服务资源池、数据安全管理等工业互联网平台建设关键问题。

三、具体采购内容

（一）数字经信系统采购内容

| 序号 | 项目 | 建设内容 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统研发及实施 | 数字经信数据仓库建设 | 1套 |
|  |  | 区经信工业经济运行监测 | 1套 |
|  |  | 镇街道工业经济运行监测 | 10套 |
|  |  | 数字经信一张图大屏（政府大屏、驾驶舱大屏） | 2套 |
|  |  | 企业服务支撑系统集成门户 | 1套 |
| 2 | 项目集成 | 数据初始化及数据治理 | 1套 |
|  |  | 数据集成接口实施 | 1套 |
| 3 | 系统硬件 | 镇街道电视机（镇街道） | 33台 |
|  |  | 硬件安装调试 | 1套 |
| 4 | 系统运维 | 日常技术运维 | 3年 |

（二）工业企业大数据营销推广系统采购内容

| 序号 | 项目 | 建设内容 | 模块解析 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业务系统 | 大数据分析模块（可视化展示） | 数据统计功能 | 1套 |
|  |  | 注册系统 | 自动注册功能 |  |
|  |  |  | 手动注册功能 |  |
|  |  | 产品系统 | 总体功能 |  |
|  |  |  | 产品上传功能 |  |
|  |  |  | 产品分析功能 |  |
|  |  |  | 询价功能 |  |
|  |  | 推广系统 | 消息推送功能 |  |
|  |  |  | 聊天功能 |  |
|  |  |  | 新闻功能 |  |
|  |  | 公司架构 | 公司简介及其文化 |  |
|  |  |  | 部门管理功能 |  |
|  |  |  | 业务绑定、客户追踪功能 |  |
|  |  |  | 招聘功能 |  |
|  |  |  | 经销商管理 |  |
|  |  | 其他 | 痕迹清理 |  |
|  |  |  | 地图导航功能 |  |
| 3 | 系统运维 | 日常技术运维 |  | 1年 |

（三）小微企业园综合管理系统（园区大脑）采购内容

| 序号 | 项目 | 功能 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合管理平台（多园区） | 基本功能、园区信息、用户管理、政策解读、财务管理（报表、收支流水、招商收付款、物业收付款、人才公寓收付款）、园区大脑、领导驾驶舱 | 1套 |
| 2 | 智慧园区管理平台（单园区） | 基本功能、园区管理、资产管理、物业管理、人才公寓、园区运营、财务管理、能耗管理、园区大数据、系统设置、gis大屏 | 1套 |
| 3 | 企业管理平台 | 严选企业服务、企业管理、考勤管理、门禁管理、访客管理、智能报表 | 1套 |
| 4 | 园管家APP | 基本功能、招商管理、企业服务、人才公寓、物业管理、园区运营 | 1套 |
| 5 | 微信公众号一站式服务平台 | 个人资料、访客邀请、小邮局、餐厅预订、园区外卖、临时门禁、物业报修、投诉建议、资源租赁、园区引导、招商租赁、公寓租赁、合同账单、公寓账单、能耗账单、园区动态、政策解读、党建资讯、严选企业服务、热门活动、企业管理 | 1套 |
| 6 | 系统维护 | 日常技术运维 | 1年 |

（四）智能装备产品物联系统采购内容

| 序号 | 项目 | 建设内容 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平台系统软件开发 | 设备接入管理 | 1套 |
|  |  | 实时数据仓管理 |  |
|  |  | 设备远程监控管理 |  |
|  |  | 装备运维工单管理 |  |
|  |  | 装备产品及客户履历管理 |  |
|  |  | 装备产品管理一张图 |  |
|  |  | 设备数据分析 |  |
|  |  | 数据接口开发 |  |
| 3 | 运维服务 | 工业互联网平台运维服务 | 1年 |

（五）5G+工业互联网技术平台及产品采购内容

| 序号 | 项目 | 建设内容 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IaaS云服务器、存储资源及托管服务 | 数字经信系统云服务器、存储资源及托管服务 | 3年 |
|  |  | 工业企业大数据营销推广系统云服务器、存储资源及托管服务 | 1年 |
|  |  | 微企业园综合管理系统（园区大脑）云服务器、存储资源及托管服务 | 1年 |
|  |  | 智能装备产品物联系统云服务器、存储资源及托管服务 | 1年 |
| 2 | IoT平台 | IoT物联网平台 | 1套 |
| 3 | PaaS平台服务及产品 | 主数据管理平台 | 1套 |
|  |  | 数据资源管理平台 | 1套 |
|  |  | 大数据BI分析平台 | 1套 |
|  |  | 人工智能AI平台 | 1套 |
|  |  | 微服务应用开发平台 | 1套 |

四、指标要求

注：▲条款为实质性条款，不满足或偏离，投标无效。★条款为重要条款，不满足或偏离将被扣分。

（一）数字经信系统指标要求

1.1系统总体指标要求

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 系统架构要求 | 系统总体架构应基于开放的工业互联网架构进行设计，具备稳定可靠海量数据的批处理能力和和流处理计算要求，具备灵活扩展的分布式架构，具备ODS、数据仓库和数据集市等存储方式，较好的支撑业务要求。 |

1.2经信数据仓建设指标要求

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 数据采集系统要求 | 应建立可定制的、支持多维数据采集系统，包括企业直报数据，各行业数据、企业投资数据、企业各类项目申报、事项审批、技术改造、重点研究院建设等经信系统业务工作数据，完善各类数据的标准化体系。 |
| 经信数据仓建设要求 | 通过数据采集系统采集到的数据，应共享各部门的经济运行相关数据，归集现有经信系统数据、台州市工业互联网平台统计数据、大数据管理局共享数据，建成经信数据仓，并为市区镇街道三级经信部门提供数据共享服务。 |
| 业务主题数据库建设要求 | 应根据不同业务主题，建立相应业务主题数据库，包括：产业基础库、企业基础库、企业项目库、经济运行监测库、行业数据库、信用信息库、企业专题资源库等。 |
| 数据仓监测展示中心要求 | 应根据实际展现需要，依托可视化系统，建设工业经济运行数据仓主题数据的展示中心。 |
| 数据存储要求 | 数据存储应满足如下要求: 1) 提供关系型数据库、离线大数据处理、分析型数据库、对象存储（非结构化数据存储）、NoSQL数据库、缓存数据库； 2) 提供批量计算、流计算、实时计算、查询计算等能力； 3) 支持结构化及非结构化，集中式存储和分布式存储； 4) 支持标准SQL和MapReduce分布式计算框架； 5) 支持高速写入、读取，高并发低延时的数据处理； 6) 支持数据字典，对于非规则数据的存储，并支持分级存储和存储空间动态扩展。 7) 支持权限范围内的数据的导入导出和共享调用。 |

1.3区经信局工业经济运行监测系统指标要求

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 运行监测系统要求 | 应依托经信数据仓和区大数据管理局，通过利用工业企业监测数据库、小微园数据库、行业数据库等各类现有和新建的数据库，建立企业和行业运行监测数学模型，完善工业经济运行监测系统。 |
| 预测预警系统要求 | 应利用人工智能技术，研究工业和数字经济领域各类预测预警指标和算法，建立企业、行业和区域工业和数字经济预测预警模型。 |
| 企业分类综合评价系统要求 | 应建立统一数据处理标准、统一评价指标体系、统一接口规范的企业综合评价大数据可视化系统。建立全区规模以上和规模以下用地5亩以上工业企业一站式绩效档案，并逐步扩大到服务业企业、特色小镇、园区系统。系统主要包括企业亩产效益综合评价数据报送工作系统、多维度可视化展示系统、基于数据预警服务系统等。 |
| 可视化系统要求 | 应围绕重点工作、突出重点领域，提供具有洞察力的数据可视化系统。主要包括全面展示路桥区工业和数字经济发展全貌和特点的全景图。 |
| 产业地图要求 | 产业地图应包括全区规模以上工业企业、新兴产业、细分行业的地理分布图，产业集群的自然分布图；可展示历史变化趋势工业和数字经济的区域热力图；小微园、特色小镇、工业园区的地理分布图，及园区内企业经济指标及行业分布图；“亩均论英雄”系列组图。 |

1.3镇街道工业经济运行监测系统指标要求

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 企业画像分析要求 | 应通过对本镇街道工业企业数据的有效管理、可视化展示区域企业概貌、发展情况，实时动态的发现企业问题以及企业重大项目管理，总结企业帮扶、奖励补助情况，提升工业企业管理能力。 |
| 产业数据分析要求 | 应通过对本乡镇产业数据分析，快速了解本乡镇发展现状，诊断地方业务布局，加快传统产业与工业互联网深度融合，谋划“高精尖”产业发展的重点方向和核心环节，以精准的数据辅助政府机构进行有效决策，推进本乡镇产业升级。 |
| 目标管理要求 | 考核指标管理应包括：主任务管理、镇街道考核指标维护、指标上报 重点任务管理应包括：主任务管理、镇街道考核指标维护、指标上报 重大项目管理应包括：项目管理、指标上报 可视化模块应包括：考核指标分析，一二级指标列表、各镇街道指标完成情况、各项目指标完成情况、指标完成情况明细 重大项目分析应包括：重大项目资金分布、重大项目状态统计、项目明细情况 |

1.4数字经信一张图大屏指标要求

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 数字经信一张图大屏（政府大屏、驾驶舱大屏） | 根据实际展现需要，依托可视化系统，建设工业经济运行监测系统的展示中心和区数字化驾驶舱经信一张图，满足经信和运营驾驶舱需要。 |

1.5企业服务支撑系统数据及门户集成指标要求

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 企业服务支撑系统数据及门户集成要求 | 应集成现有经信部门已经在用的服务企业的数据服务系统，应包括：政策信息发布系统、服务直通车系统、亩均效益数据采集系统、工业互联网平台等。引进生产性服务机构，建立机构与企业的需求对接系统。 |

1.6经信系统运维服务指标要求

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 经信系统运维服务要求 | 系统上线后，应承诺免费运维三年。需要持续不断的运维保障数据的及时性和可用性。数字经信系统运维服务规划主要包含以下两个方面： 第一，在数据广度上，数字经信服务将不仅限于采集路桥区经信及相关部门的数据，在工商、国土、税务、电力、人才等数据基础上，还可将海关、劳动、社保、电力自然月的用电量以及企业综合介绍等数据纳入数据采集范围。 第二，在数据应用的深度上，数字经信除了基于现有可视化分析场景需求外，还将加强数据分析的深度，通过设置各考核项的考核标准值，再结合分析手段，发现行业、企业当前可能存在的问题，然后由相关部门向第三方服务公司派单进行调查确认，如果问题确实存在，则上报相关部门有针对性的制定解决措施，处理完成后进行归档留存，最后形成闭环管理。 |

1.7 系统硬件及用户管理指标要求

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 应用终端要求 | 系统可适用各种尺寸的手机、平板、PC、大屏幕等各类用户终端，自动适应不同客户端的显示系统。 镇街道可视化大屏：屏幕尺寸不低于55吋、运行内存不小于2G、分辨率不小于3840*2160 |
| 用户权限管理要求 | 为了保证数据的安全性，系统应采用业务模块访问权限和数据范围权限相结合的方式，对数据的查看权限进行控制。 |

1.8运维服务指标要求

系统提供一定的运维服务能力，可满足装备产品的日常智能运维要求。

| 指标项 |  | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 系统及软件管理 | 用户及访问控制 | 可实现各类管理员角色及用户角色的定义、更新及维护 |
|  | 规范的日志及可监控性 | 应根据日志规范来输出格式合理的必要日志，从业务的角度或故障排查的角度出发要求日志的可读性强。 |
| 服务规范 |  | 可提供完善的版本发布流程、开库操作流程、BUG修复流程、需求变更流程、数据提供流程等服务规范 |
| 应急处理 | 故障类型 | 应提供可定义的系统故障类型 |
|  | 处理流程 | 可提供规范的系统应急处理流程 |

1.9 系统安全及整体性能要求

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 安全防护 | 系统可适用各种尺寸的手机、平板、PC、大屏幕等各类用户终端，自动适应不同客户端的显示系统。 |
| 性能要求 | 系统应满足7*24小时稳定运行，同时，下述条目内容所描述的性能指标： 1）扩展性能：在建议硬件配置下，可支持500个在线用户五年内的良好高效运行；对长期运行产生数据量和用户量的增加，为保障性能应有适当的解决方案； 并发性能：在建议硬件配置下，支持500人在线使用，支持500个并发，并同时满足下面的响应性能； 2）一般响应：一般页面响应时间（从开始装载到显示）不大于3秒，特别大的数据量＜5秒； 3）联机日志：系统应具有日志归档功能，建议每15天归档一次；日志查询时可同时对所有日志（含归档和未归档）进行检索，如果检索范围内日志量在千万行级别，响应时间应在1分钟以内。 |

1.10其他要求

1.投标时投标人需提供完整的系统集成实施方案、实施计划、项目管理规划等，须详细确认和理解采购人原有的系统情况、本次项目的建设目标和服务要求。

2.成交供应商需对整体项目方案的可行性负责，根据用户要求完成本项目的所有实施工作，解决实施过程中的全部技术问题。如在项目实施过程中缺少相关设备不能满足用户需求的情况应补足提供相关设备与配件，相关费用综合考虑在投标报价中。如出现无法实施或者严重质量问题时，招标人有权单方面解除合同并保留索赔的权利。

3.成交供应商需配合用户完成各类网络资产梳理工作，并配合用户完成风险处置、事件处置等网络安全管理流程的梳理、设计工作。

4.技术培训：成交供应商需合理安排与本项目实施相关的业务和技术培训，要求培训教师具备丰富的理论知识和实践经验。投标方应为用户指定的人员安排合适和足够的培训以使其在实施过程中有效参与并且在实施完成后顺利交接。

5.售后要求：软硬件故障响应时间不少于2小时，故障修复时间12小时，24小时内无法修复，需提供应急替代方案。提供7X24小时电话、邮件、网站、传真等远程技术支持服务。中标人需在省内成立分支机构或办事处以确保项目的售后服务。

（二）工业企业大数据营销推广系统指标要求

2.1业务系统指标要求

| 指标项 |  | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 大数据分析模块（可视化展示） | 数据统计功能 | 1.统计内容应包含公司会员、公司员工、产品种类、代理商、产品订单等，可根据企业的不同进行所需统计类型统计，企业管理员可通过数据屏数据统计功能进行大数据分析。 2.大数据分析应包含销售统计（系统会自动统计公司每日订单）、客户访问数量（系统会反馈出当前用户访问及其访问明细）、产品访问统计（系统根据当前产品访问量进行热销产品分析）。 |
| 注册系统 | 自动注册功能 | 系统可自动获取微信信息，自动读取微信头像、身份信息、获取设备型号等。 |
|  | 手动注册功能 | 支持手机号码绑定注册功能，支持客户端注册时验证密码，防止新接入设备非法进行注册。手机注册后将与微信进行自动绑定。 |
| 产品系统 | 总体功能 | 支持基于数据库的即时产品信息发布软件产品，可用于各类产品的实时发布。 |
|  | 产品上传功能 | 1.支持管理端在后台对产品图片、详情、价格、规格等进行编辑、删除等功能操作。 2.支持管理端对后台产品进行热门排序操作 |
|  | 产品分析功能 | 系统支持销量显示，管理端可通过浏览量及产品销售量挖掘用户采购意向、未来产品研究方向。 |
|  | 询价功能 | 1.支持用户对产品进行询价，客户咨询后，系统会自动发送到管理端 2.支持管理端对项目进行价格跟利润的核算，根据价格模型及匹配规则，完成价格逻辑计算，报出更合理的价格。 |
| 推广系统 | 消息推送功能 | 1.支持管理端批量向注册终端设备推送消息，消息以微信公众号窗口形式提醒终端用户； 2.支持管理端指定向客户群体进行消息推送，消息以微信公众号窗口形式提醒终端用户； 3.当客户访问产品或者公司新闻时，向管理端进行消息推送，消息以微信公众号窗口形式提醒管理端； |
|  | 聊天功能 | 1.系统访客无需插件，无需登录第三方软件。 2.支持用户客服双向发送产品、图片、文字、文件等信息。 |
|  | 新闻功能 | 支持管理端后台上传新闻 3.支持企业新闻全部融入至一个平台，进行统一平台，实现实时数据分析。 |
| 公司架构 | 公司简介及其文化 | 支持管理端对公司简介、公司文化进行包装，展示企业独特风格面貌、彰显企业实力。 |
|  | 部门管理功能 | 支持多部门设置，管理端可以自动设置部门 |
|  | 业务绑定、客户追踪功能 | 1.支持记录客户信息，并且可以通过客服人员手动建立事件从而对客户进行跟踪管理。 2.注重资源整合，将实时对话转换成客户信息，加强了客户信息的识别、存储和维护 3.增强企业管理者对用户信息把控和对员工的监控力度 |
|  | 招聘功能 | 1.支持管理端多人同时在线查看简历 2.无需通过各种各样的聊天工具传输简历 3.支持管理端对简历进行建议反馈 4.建立简历库，系统上可查询每一个位应聘者的简历以及所有的面试记录。 5.简化招聘流程，扩大招聘范围 |
|  | 经销商管理 | 管理端可以在系统里管理自己的经销商，分配游客给经销商跟踪。 |
| 其他 | 痕迹清理 | 可提供系统痕迹清理策略，具体清理项包括：cookies记录 |
|  | 地图导航功能 | 通过电子地图，企业的位置能做到一目了然，方便客户查找企业位置和最佳到达路线。在优化企业服务的同时赢得并巩固了用户。 |

2.2系统运维指标要求

系统提供一定的运维服务能力，可满足装备产品的日常智能运维要求。

| 指标项 |  | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 系统及软件管理 | 用户及访问控制 | 可实现各类管理员角色及用户角色的定义、更新及维护 |
|  | 规范的日志及可监控性 | 应根据日志规范来输出格式合理的必要日志，从业务的角度或故障排查的角度出发要求日志的可读性强。 |
| 服务规范 |  | 可提供完善的版本发布流程、开库操作流程、BUG修复流程、需求变更流程、数据提供流程等服务规范 |
| 应急处理 | 故障类型 | 应提供可定义的系统故障类型 |
|  | 处理流程 | 可提供规范的系统应急处理流程 |

2.3其他要求

1.投标时投标人需提供完整的系统集成实施方案、实施计划、项目管理规划等，须详细确认和理解采购人原有的系统情况、本次项目的建设目标和服务要求。

2.成交供应商需对整体项目方案的可行性负责，根据用户要求完成本项目的所有实施工作，解决实施过程中的全部技术问题。如在项目实施过程中缺少相关设备不能满足用户需求的情况应补足提供相关设备与配件，相关费用综合考虑在投标报价中。如出现无法实施或者严重质量问题时，招标人有权单方面解除合同并保留索赔的权利。

3.成交供应商需配合用户完成各类网络资产梳理工作，并配合用户完成风险处置、事件处置等网络安全管理流程的梳理、设计工作。

4.技术培训：成交供应商需合理安排与本项目实施相关的业务和技术培训，要求培训教师具备丰富的理论知识和实践经验。投标方应为用户指定的人员安排合适和足够的培训以使其在实施过程中有效参与并且在实施完成后顺利交接。

5.售后要求：软硬件故障响应时间不少于2小时，故障修复时间12小时，24小时内无法修复，需提供应急替代方案。提供7X24小时电话、邮件、网站、传真等远程技术支持服务。中标人需在省内成立分支机构或办事处以确保项目的售后服务。

（三）小微企业园综合管理系统（园区大脑）指标要求

3.1综合管理平台（多园区）指标要求

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ▲综合管理平台 | 支出多园区管控，可以创建多个园区，可以对多个园区进行统一管理 |
| 基本功能 | 支持人员管理，账号/密码设置（重置）、综合管理平台权限分配、园区及对应智慧园区管理平台权限分配 |
|  | 具备权限组管理，根据角色设置不同权限；用户管理可选择人员日志查询 |
|  | 系统数据设置 |
| 首页 | 1、具备显示当前综合管理平台的服务园区数、服务企业数、管理总面积、总产值数据展示 2、具备显示最新政策解读数据展示 3、具备所有园区的地域分布图数据展示 4、具备园区产业构成分析数据展示 5、园区企业行业分析数据展示 |
| 基本信息 | 综合管理平台基本信息、负责人信息、总账户信息（支持修改账户密码） |
| 园区信息 | 1、支持新增园区，配置基本信息、功能分配、园区官网配置。 2、园区数据分析：园区企业数、商家数、用户数、认证用户数；园区企业行业分析、企业规模分析、商家行业分析等各项数据分析。 |
| 用户管理 | 新增、编辑、删除部门信息，根据角色创建权限组，每个权限组可对应不同的功能权限。人员分配权限组，对应账号拥有该权限组的功能权限。 1、支持新增、编辑人员信息，启用/停用账户，设置人员账户及密码 2、园区分配：分配园区及对应功能权限。人员账户可通过该平台自动登录对应园区的系统，进行权限内的相关操作管理。 |
| 政策解读 | 1、设置政策解读所属类别（如国家级、省级、市级、区县级、园区级） 2、新增、编辑、删除政策解读文章，可设置标题、类别、发布时间、发布人、导读、文章详情。 3、综合管理平台发布政策解读文章后，下面管控的所有全区 |
| 财务报表 | 所有园区的收款报表信息均可在此查看。 1、企业租赁账单、物业账单、人才公寓账单：应收、实收、逾期费用统计； 2、账单列表：可查看所有园区的应收账单详情、租客信息、合同信息。 3、支持导出账单报表。 所有园区的付款报表信息均可在此查看。 1、企业租赁账单、物业账单、人才公寓账单：应收、实收、未收费用统计； 2、账单列表：可查看所有园区的应付账单详情、租客信息、合同信息。 3、支持导出账单报表。 所有园区的合同报表信息均可在此查看。 1、企业租赁、物业、人才公寓合同信息统计：已生效、已到期、已完成、已退租、已作废。 2、合同列表信息，可查看合同详情、合同相关收付款信息、开票信息等。 |
| 招商收付款 | 1、所有园区的招商收款账单信息。招商收款账单信息统计（租客、租金应收、租金实收、押金应收、押金实收、逾期、应开票、未开票）。招商收款账单列表。支持账单导出。 所有园区的招商付款账单信息。招商付款账单信息统计（租客、应付、实付、未付）。招商付款账单列表。支持账单导出。 2、分本期未结算、逾期未结算、退租未结算三个维度展示分析。展示不同维度账单详情。 3、可发送短信、邮件通知租客，支持在线打印催缴单发送给租客。支持账单导出。 4、租客账单缴纳金额对应开票信息。支持上传开票信息，一笔金额可拆分多个开票信息上传。可查看历史开票记录。支持导入导出开票记录。 5、租客退租后，自动生成退租对应租赁账单，在此可查看该租客所有退租应结清账单信息，可查看退租详情。支持报表导出。退租总需收/退金额、当前总需收/退金额统计。 |
| 物业收付款 | - 所有园区的物业收款账单信息。物业收款账单信息统计（租客、物业费应收、物业费实收、保证金应收、保证金实收、逾期、应开票、未开票）。物业收款账单列表。支持账单导出。 - 所有园区的物业付款账单信息。物业付款账单信息统计（租客、应付、实付、未付）。物业付款账单列表。支持账单导出。 - 分本期未结算、逾期未结算、退租未结算三个维度展示分析。展示不同维度账单详情。 - 可发送短信、邮件通知租客，支持在线打印催缴单发送给租客。支持账单导出。 - 租客账单缴纳金额对应开票信息。支持上传开票信息，一笔金额可拆分多个开票信息上传。可查看历史开票记录。支持导入导出开票记录。 - 租客退租后，自动生成退租对应租赁账单，在此可查看该租客所有退租应结清账单信息，可查看退租详情。支持报表导出。退租总需收/退金额、当前总需收/退金额统计。 |
| 人才公寓收付款 | - 所有园区的人才公寓收款账单信息。人才公寓收款账单信息统计（租客、租金应收、租金实收、押金应收、押金实收、逾期、应开票、未开票）。人才公寓收款账单列表。支持账单导出。 - 所有园区的人才公寓付款账单信息。人才公寓付款账单信息统计（租客、应付、实付、未付）。人才公寓付款账单列表。支持账单导出。 - 分本期未结算、逾期未结算、退租未结算三个维度展示分析。展示不同维度账单详情。 - 可发送短信、邮件通知租客，支持在线打印催缴单发送给租客。支持账单导出。 - 租客退租后，自动生成退租对应租赁账单，在此可查看该租客所有退租应结清账单信息，可查看退租详情。支持报表导出。退租总需收/退金额、当前总需收/退金额统计。 - 租客账单缴纳金额对应开票信息。支持上传开票信息，一笔金额可拆分多个开票信息上传。可查看历史开票记录。支持导入导出开票记录。 - 租客退租后，自动生成退租对应租赁账单，在此可查看该租客所有退租应结清账单信息，可查看退租详情。支持报表导出。退租总需收/退金额、当前总需收/退金额统计。 |
| 园区大脑 | 1、数据统计：产业园区数、入驻企业数、总建筑面积、总产值、亩均产值、亩均税收； 2、园区类型分析、星级园区统计、企业行业分析、星级企业分析； 3、园区分布图，可查看园区地图分布状态，点击可查看园区详情。园区列表，可查看园区概况，点击可查看园区详情。 |
| 领导驾驶舱 | 1、园区数据汇总统计：园区总数、建筑面积、房源总数、入驻企业、年总产值、亩均产值、亩均税收、园区企业人员； 2、园区企业列表：支持查看园区详情、园区企业信息汇总、园区数据分析，点击园区管理后台，可直接进入智慧园区管理平台进行管理操作。支持导出园区列表。 3、企业信息汇总可查看企业详情、企业档案、企业成长性分析。 4、园区数据分析：产权分类分析、房源分类分析、房源状态分析、出租类型分析、合同状态分析。 综合管理平台大屏展示，多园区数据汇总展示，可链接至单园区可视化大屏展示中心。 |

3.2智慧园区管理平台（单园区）指标要求

| 指标项 |  | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| ▲智慧园区管理平台（单园区） |  | 智慧园区管理平台，主要包括智能化应用、管理系统，主要是为园区及企业管理者推出的，研究园区内各单位部门的运行状况与管理需求，为园区提供“一站式”智慧管理解决方案，满足园区管理方监控管理、招商管理、物业管理、协同办公管理等一系列管理需求。其服务对象主要为园区的管理使用方、园区投资方、物业运营方。管理平台满足智慧园区对运营管理全方位信息的需求，对在企业管理中存在各方面问题等提供可靠的信息化支持，提高园区的管理效能。 |
| 基本功能 | 基础平台 | 基础平台架构 |
|  | 登录登出 | 登录登出、用户基础信息管理 |
|  | 用户管理 | 提供人员管理，账号/密码设置（重置），功能权限分配 |
|  | 权限组管理 | 提供权限组管理，根据角色设置不同权限；用户管理可选择人员对应权限 |
|  | 日志管理 | 日志查询 |
|  | 系统参数设置 | 系统参数设置 |
| 园区管理 | 园区信息 | 园区基本信息、官网信息设置（用于园区对外PC端官网展示）、负责人信息、账号信息（修改密码） |
|  | 平台消息通知 | 1、消息列表：园区管理平台内各版块系统消息通知。2、平台通知公告：系统更新迭代，园里园外向园区推送的消息。 |
|  | 企业管理 | 支持企业基本信息、企业档案信息、企业成长性分析、企业数据分析；企业账户配置、密码设置充值、企业端管理平台功能权限分配。。 |
|  | 园企协同管理 | - 支持园区可创建推送给企业、企业用户、微信注册用户消息通知，支持推送文章内容，支持文章以链接的形式配置。 - 支持创建园区通知公告，用户可在微信公众号一站式服务应用查看园区通知公告内容。 - 创建消息推送内容，选择推送对象，消息以短信息的形式进行推送。可查看短信剩余条数，已使用短信条数，支持在线充值。 - 可新增投票、问卷调查，设置调查投票选项，在线预览问卷效果，以链接形式进行分享推向企业用户，可查看调查结果。复制链接：复制一条相同模板的问卷调查或投票问卷，可在此基础进行问卷调整。 - 企业管理平台发起园企事项，园区在此进行事项处理审核。支持数据导出。 |
|  | 党建服务 | 支持党支部管理、党员档案管理。可在线发布党建资讯，用户在微信公众号一站式服务平台可在线查看党建资讯文章。 支持导入导出数据。 |
| 资产管理 | 楼栋房源 | 1、支持数据统计：园区建筑面积、园区在租面积、可招商面积、入驻企业数、招商完成率； 可新增、编辑、删除楼栋数据。支持批量导出楼栋数据，可自定义选择导出字段。 招商剖面图、物业剖面图、房源结构图，可查看房源招商信息，合同信息，租客信息。可在此进行房源分割。空置房源点击可直接签订合同。 2、可新增、编辑、删除房源信息，支持批量导入导出数据。批量上架后，房源可在微信公众号一站式服务平台展示，用户可在线查看房源信息，在线申请租赁。可查看房源当前租赁状态、租客信息。 |
|  | 招商管理 | - 可新增、编辑、删除招商客户。招商客户列表信息。招商客户可分配给招商人员，招商人员可在园管家APP上查看自己的招商客户，进行招商跟进，APP可关联日程信息，提前设定拜访计划。 - 用户在微信公众号一站式服务平台发起租赁申请后，在此可查看相关租赁申请。支持数据导出。 |
|  | 租客管理 | 支持新增、修改、删除企业租客信息，支持批量导入导出。输入企业名称，可自动获取企业工商信息。可关联查看租客租赁信息。 |
|  | 招商合同管理 | 支持新增、修改、删除招商合同信息，支持批量导入导出。支持园区自定义设置合同模板。支持合同审核、续签、退租、清退、回滚、电子合同预览、查看历史合同。支持不同形式租赁条款设置，自定义递增率、添加优惠。租金明细预览，手工维护租金明细。 园区可设置合同出账单日、滞纳金比例、是否进行短信提醒。到期预警合同统计展示。 |
|  | 孵化器管理 | - 企业通过分享的链接，填写信息提交入孵申请，园区进行入孵审核。支持批量导出数据。申请审核结果会短信通知企业。 - 入孵企业管理，基本信息、孵化信息、资质信息。入孵期满，进行毕业审核。毕业审核结果会短信通知企业。支持各维度入孵企业分析。 |
| 物业管理 | 物业合同管理 | 支持新增、修改、删除物业合同信息，支持批量导入导出。支持合同审核、续签、退租、清退、回滚、查看历史合同。支持不同形式物业条款设置，自定义递增率、添加优惠。物业费明细预览，手工维护物业费明细。 园区可设置合同出账单日、滞纳金比例、是否进行短信提醒。 |
|  | 物业工单管理 | 用户移动端提交报修单，平台、APP端客服人员进行工单分配，处理人可在APP端完成工单处理，处理完成报修人可接收通知。 支持批量导出数据，设置客服人员，超时未处理可短信通知客服人员。APP端可进行消息推送。 |
|  | 客服管理 | - 对用户发起的投诉建议进行处理答复，支持批量导出导出。 - 添加企业回访信息，可查询回访企业详情，支持批量导入导出。 - 支持通过投票、问卷调查的形式对企业进行满意度调查。 |
|  | 设备仪表 | - 设备管理、设备保养、设备维修、设备报废 - 制定设备巡视计划，巡视人在APP可查看巡视任务，并进行拍照上传完成任务。 |
|  | 物料管理 | - 物料基本信息，维护系统物料库。物料仓库信息维护。 - 物料入库、出库、借用、归还操作管理。 - 库存总表、日入库数量统计、日出库数量统计、出入库数量统计 |
|  | 安全防范 | 园区安防设备管理。制定安防巡视计划，巡视人在APP可查看巡视任务，并进行拍照上传完成任务。可新增、编辑、删除培训计划，支持批量导入导出。培训反馈管理，记录培训人员反馈记录，支持批量导入导出。 |
|  | 绿化保洁 | 环境保洁、绿化养护，设置绿化保洁项目、计划绿化保洁计划，负责人在APP可查看绿化保洁任务，并进行拍照上传完成任务。 |
| 人才公寓 | 楼栋房源 | 1、数据统计：园区建筑面积、园区在租面积、可招商面积、入驻企业数、招商完成率； 可新增、编辑、删除楼栋数据。支持批量导出楼栋数据，可自定义选择导出字段。 招商剖面图、物业剖面图、房源结构图，可查看房源招商信息，合同信息，租客信息。可在此进行房源分割。空置房源点击可直接签订合同。 2、可新增、编辑、删除房源信息，支持批量导入导出数据。批量上架后，房源可在微信公众号一站式服务平台展示，用户可在线查看房源信息，在线申请租赁。可查看房源当前租赁状态、租客信息。 |
|  | 租赁管理 | - 用户在微信公众号一站式服务平台发起租赁申请后，在此可查看相关租赁申请。支持数据导出。 - 支持新增、修改、删除企业租客信息，支持批量导入导出。企业租客输入企业名称，可自动获取企业工商信息。个人租客可关联所属公司。可关联查看租客租赁信息。 - 支持新增、修改、删除租赁合同信息，支持批量导入导出。支持园区自定义设置合同模板。支持合同审核、续签、退租、清退、回滚、电子合同预览、查看历史合同。支持不同形式租赁条款设置，自定义递增率、添加优惠。租金明细预览，手工维护租金明细。 - 园区可设置合同出账单日、滞纳金比例、是否进行短信提醒。到期预警合同统计展示。 |
| 园区运营 | 园区官网 | PC端官网、微信端官网。展示园区基本信息、园区动态、政策解读、党建资讯、热门活动等信息。可配置客服人员联系方式，对外进行招商等相关服务。用户可在官网提交关于园区的咨询建议，平台可进行咨询建议的记录查看，支持数据导出。 |
|  | 官网配置 | 首页轮播图、园区动态维护、政策解读维护，可配置项目申报入口、政府门户网入口在官网展示，链接到配置网站。 |
|  | 园区微信用户 | 首页轮播图、园区动态维护、政策解读维护，可配置项目申报入口、政府门户网入口在官网展示，链接到配置网站。 |
|  | 热门活动 | 支持创建付费报名、优惠券礼包、大转盘三种热门活动，用户可在微信端报名参与。平台可查看人员参与详情统计、报名订单详情。 |
|  | 资源租赁管理 | - 园区共享资源信息维护，支持阶梯收费模式，可上传图片信息。用户在微信端可查看园区可租赁资源列表。 - 用户微信端预定资源，选择租赁时间、租赁场地，在线完成订单付款。平台可对订单进行审核，审核完成后订单生效。支持用户主动申请退款。平台可查看订单详情及租赁人信息。预定成功会短信推送给预订人，预定时间开始前会短信通知。 - 用户可在微信端发起开票申请，平台进行开票审核，上传开票信息。可查看历史开票信息。 - 预定统计：预定人数、预定订单数、预定总时长、订单总收入。2、支持按月份、资源类别、预订人查询预定详情。3、展示当前未结束资源预定信息。 |
|  | 严选企业服务 | 1、PC端、微信端均可进行园区企业服务查看，企业可使用企业账户在线进行服务选择，订单支付。支持园区代为下单。 2、企业可以提交定制服务需求，平台可查看并处理定制服务需求，根据需求为企业引入优质服务。 3、平台提供商品服务库，园区可根据需求选择服务添加到园区服务库。 4、支持园区手工增加自定义服务到园区服务库。支持园区添加供应商信息。企业服务库处服务内容均可在严选企业服务平台对企业及园区用户展示。 5、企业可直接在线支付完成订单。②企业可选择线下支付的方式完成订单，平台上传支付凭证。③支持签订企业订单三方合同的形式完成订单，签订三方合同则费用按照合同条款进行支付。 6、企业通过上述方式完成订单支付后，平台确认订单。虚拟服务无需发货，服务完成后确认完成即可。实物商品由平台联系供应商发货，企业可在线查看物流信息。 7、企业可在线进行退款申请，平台审核通过后，费用将以双方认可的方式返还。 |
|  | 园区咖啡 | - 平台维护咖啡商品列表，设置图片、名称、单价、排序。配置自提点，支持多个自提点设置。 - 用户微信端在线支付购买咖啡，在线获取取货码。用户在自助咖啡机进行二维码核销，取走咖啡。取货码未核销时支持用户申请退款。 - 支持待结算订单及订单金额、已结算订单及订单金额统计查询，可查看订单收益明细，支持批量导出数据。 |
|  | 小邮局管理 | 平台提供寄件、派件服务，可在线维护合作快递公司。派件：接受用户所有的快递物品，平台进行快递入库，通知用户取件，进行取件出库。寄件：用户微信端下单，平台工作人员进行物品称重进行费用结算。用户可在线申请开票。提供各种订单收益明细列表及数据统计。 |
|  | 外卖管理 | 平台维护商家信息，商家可在商户平台进行商品维护。平台可查看所有商家商品信息。用户可在微信端下单完成在线支付，商家接收订单，派送员前往商家取货，完成配送。支持自定义配置配送范围等信息。支持用户在线发起退款申请。支持订单数据统计。 |
|  | 餐厅管理 | 平台支持维护餐厅名称、电话、图片和详情信息。用户可在微信端查看园区餐厅信息，进行电话预定。 |
|  | 园区运营统计分析 | 平台支持维护餐厅名称、电话、图片和详情信息。用户可在微信端查看园区餐厅信息，进行电话预定。 园区全部运营收益数据统计，不同运营模块订单明细信息。 |
| 财务管理 | 招商收付款 | 1、所有企业的招商收款账单信息。招商收款账单信息统计（租客、租金应收、租金实收、押金应收、押金实收、逾期、应开票、未开票）。支持关联查看租客信息、合同信息。招商收款账单列表。支持账单导出。 租客微信端可查看账单详情。 - 所有企业的招商付款账单信息。招商付款账单信息统计（租客、应付、实付、未付）。招商付款账单列表。支持账单导出。 - 分本期未结算、逾期未结算、退租未结算三个维度展示分析。展示不同维度账单详情。 - 可发送短信、邮件通知租客，支持在线打印催缴单发送给租客。支持账单导出。 - 平台支持添加园区租客自定义收款账单，账单生效后，会统一显示在招商收款账单中，支持拆改押金收款账单结清后生成对应退款账单。支持批量导入导出数据。 - 租客账单缴纳金额对应开票信息。支持上传开票信息，一笔金额可拆分多个开票信息上传。可查看历史开票记录。支持导入导出开票记录。 - 租客退租后，自动生成退租对应租赁账单，在此可查看该租客所有退租应结清账单信息，可查看退租详情。支持报表导出。退租总需收/退金额、当前总需收/退金额统计。 - 支持导入线下收支流入到系统，系统可自动匹配账单，支持手工匹配账单。账单匹配完成后，自动结清，支持标记收支流水后续再进行匹配。展示收支流水匹配统计信息。 |
|  | 物业收付款 | 1、所有企业的物业收款账单信息。物业收款账单信息统计（租客、物业费应收、物业费实收、保证金应收、保证金实收、逾期、应开票、未开票）。物业收款账单列表。支持关联查看租客信息、合同信息。支持账单导出。 租客微信端可查看账单详情。 - 所有园区的物业付款账单信息。物业付款账单信息统计（租客、应付、实付、未付）。物业付款账单列表。支持账单导出。 - 分本期未结算、逾期未结算、退租未结算三个维度展示分析。展示不同维度账单详情。 - 可发送短信、邮件通知租客，支持在线打印催缴单发送给租客。支持账单导出。 - 平台支持添加园区租客自定义收款账单，账单生效后，会统一显示在物业收款账单中。支持批量导入导出数据。 - 租客账单缴纳金额对应开票信息。支持上传开票信息，一笔金额可拆分多个开票信息上传。可查看历史开票记录。支持导入导出开票记录。 - 租客退租后，自动生成退租对应租赁账单，在此可查看该租客所有退租应结清账单信息，可查看退租详情。支持报表导出。退租总需收/退金额、当前总需收/退金额统计。 - 支持导入线下收支流入到系统，系统可自动匹配账单，支持手工匹配账单。账单匹配完成后，自动结清，支持标记收支流水后续再进行匹配。展示收支流水匹配统计信息。 |
|  | 人才公寓收付款 | 1、所有租客的人才公寓收款账单信息。人才公寓收款账单信息统计（租客、租金应收、租金实收、押金应收、押金实收、逾期、应开票、未开票）。人才公寓收款账单列表。支持账单导出。 租客微信端可查看账单详情。 - 所有租客的人才公寓付款账单信息。人才公寓付款账单信息统计（租客、应付、实付、未付）。人才公寓付款账单列表。支持账单导出。 - 分本期未结算、逾期未结算、退租未结算三个维度展示分析。展示不同维度账单详情。 - 可发送短信、邮件通知租客，支持在线打印催缴单发送给租客。支持账单导出。 - 平台支持添加园区租客自定义收款账单，账单生效后，会统一显示在物业收款账单中。支持批量导入导出数据。 - 租客账单缴纳金额对应开票信息。支持上传开票信息，一笔金额可拆分多个开票信息上传。可查看历史开票记录。支持导入导出开票记录。 - 租客退租后，自动生成退租对应租赁账单，在此可查看该租客所有退租应结清账单信息，可查看退租详情。支持报表导出。退租总需收/退金额、当前总需收/退金额统计。 - 支持导入线下收支流入到系统，系统可自动匹配账单，支持手工匹配账单。账单匹配完成后，自动结清，支持标记收支流水后续再进行匹配。展示收支流水匹配统计信息。 |
| 园区大数据 |  | - 园区大数据分析展示大屏。从多维度展示园区数据统计分析。 - 园区水电表数据分析展示大屏。 - 园区安防监控数据分析展示大屏。 - 园区消防数据分析展示大屏。告警信息展示。 |
| 系统设置 |  | - 提供人员管理，账号/密码设置（重置），功能权限分配 - 提供权限组管理，根据角色设置不同权限；用户管理可选择人员对应权限 - 支持查看短信剩余额度、进行在线充值。支持查看充值记录、短信日账单、短信记录。 - 短信统计分析：短信发送量、短信到达率、短信失败原因。短信余额不足时可短信通知运营人员。 - 园区可创建合同自定义模板，根据园区需求定制合同模板。 |

3.3企业管理平台指标要求

| 指标项 |  | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 企业管理平台 | 基本功能 | - 严选企业服务 - 提供人员管理，账号/密码设置（重置），功能权限分配 |
|  | 通知消息 | 1、园区公告：园区管理平台推送给企业的消息。 政策解读：园区管理平台推送给企业政策解读文章内容。 - 创建消息推送内容，选择推送对象，消息以短信息的形式进行推送。可查看短信剩余条数，已使用短信条数，支持在线充值。 - 企业管理平台发起园企事项，园区进行事项处理审核。企业端可查看相关处理结果。 |
|  | 严选企业服务 | 企业可登陆严选企业服务平台，进行服务选择购买。订单完成后，可查看企业服务订单数据。 |
| 应用访问审计 | 企业管理 | 维护企业员工档案信息。企业录入人员信息后，发送激活码给企业员工，完成企业认证，用户可在微信端进行人脸上传，企业管理平台可进行人脸信息维护、账户管理。 |
|  | 考勤管理 | 设置打卡班次，支持多种打卡模式，可设置每次考勤时间。支持人性化班次设置，即可设置允许迟到、严重迟到、旷工迟到分钟数。 |
|  |  | 设置考勤组，配置考勤人员、考勤组负责人、考勤类型，可设置不同工作日对应不同打卡班次，支持设置特殊考勤日期。 |
|  | 门禁管理 | 企业门禁设备管理，支持同步门禁设备信息状态。 |
|  |  | 门禁设备授权管理，可进行人员门禁权限管理，人脸照片管理更新。 |
|  | 访客管理 | 企业员工发起访客邀请，邀请访客信息列表。可查看企业员工访客列表， |
|  | 智能报表 | 企业订单统计：企业订单统计（严选企业服务、小邮局、资源租赁、外卖订单）未完成订单及订单金额、已完成订单及订单金额。 订单明细，可查看企业各种订单详情数据。严选企业服务采购分析。 |

3.4园管家APP指标要求

| 指标项 |  | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 园管家APP | 基本功能 | 1.用户账户密码登录园管家APP。支持综合管理平台、智慧园区管理平台账户登录。支持忘记密码重置密码。忘记账户可联系平台管理员处理。支持多园区切换。2.支持搜索全局应用。 3.支持创建日程管理，设置提醒。顶部显示每日日程信息。日程提醒以消息方式推送用户。 4.系统消息推送可在此查看。通过业务消息可直接进入业务单据进行业务处理。 |
|  | 招商管理 | - 园区建筑面积、在租面积、可招商面积、招商完成率、入驻企业、房源租赁情况统计分析。 - 可查看园区楼栋详情、数据分析、房源信息，可进行房源管理。支持多维度楼栋房源查询。 - 支持查看用户微信端发起的租赁申请信息。 - 招商客户分析、客户行业分析、招商渠道分析、成交渠道分析。 - 招商客户管理，招商人员可查看并管理被分配的客户人员信息。可录入招商客户基本信息、联系人信息、往来信息。 |
|  | 企业服务 | 1．企业规模分析、企业消费金额分析、企服订单分析 2．园区企业服务的企业列表信息，企服人员可查看并管理自己的企业客户信息。可维护企业客户基本信息、联系人信息、往来信息。 3．园区内举办各类企业服务宣讲活动，可进行相关活动信息记录，便于随时进行活动复盘。用户可在园管家APP端进行管理。 |
|  | 人才公寓 | - 园区人才公寓建筑面积、在租面积、可招商面积、招商完成率、入驻企业、房源租赁情况统计分析。 - 可查看园区人才公寓详情、数据分析、房源信息，可进行房源管理。支持多维度楼栋房源查询。 - 支持查看用户微信端发起的租赁申请信息。 |
|  | 物业管理 | 1、用户移动端提交报修单，客服人员可在APP端进行工单分配，处理人可在APP端完成工单处理，处理完成报修人可接收通知。 2、支持批量导出数据，设置客服人员，超时未处理可短信通知客服人员。APP端可进行消息推送。 3、园区访客人员数据分析：园区访客总数、访客高峰时段、访客类型、企业访客数据排行。 4、园区设备仪表管理，支持新增编辑删除设备仪表。 5、智慧园区管理平台设置巡视计划后，巡视人可在园管家APP查看所属巡视计划及巡视任务。录入登记信息、上传照片完成巡视任务。接入巡更硬件设备移动工牌后，可自动打卡完成巡视任务。 6、智慧园区管理平台设置绿化计划后，负责人可在园管家APP查看所属绿化计划及绿化任务。录入登记信息、上传照片完成绿化任务。接入巡更硬件设备移动工牌后，可自动打卡完成绿化任务。 7、智慧园区管理平台设置保洁计划后，巡视人可在园管家APP查看所属保洁计划及保洁任务。录入登记信息、上传照片完成保洁任务。接入巡更硬件设备移动工牌后，可自动打卡完成保洁任务。 |
|  | 园区运营 | 智慧园区创建热门活动，园管家APP端可查看热门活动列表及详情。支持关键字查询。 |

3.5微信公众号一站式服务平台指标要求

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ▲微信公众号一站式服务平台 | - 用户发起寄件申请，平台接收申请后，运营人员进行实物费用结算，完成订单付款。用户可跟踪寄件物流信息。 - 用户可查看园区内餐厅信息。 - 用户可查看园区商家外卖商品，进行外卖下单支付。支持退款申请。 - 企业认证主管人员，拥有临时门禁权限，可给临时人员授权门禁权限。 - 用户发起物业报修，平台进行报修处理，用户可跟进处理进度，处理完成会消息通知用户。支持查看历史报修记录。 - 用户提交投诉建议，平台进行处理，用户可查看处理结果。支持查看历史记录。 - 支持查看园区资源租赁列表，可在线预约资源完成付款，开始时间前会短信通知用户。支持在线申请退款，可查看历史订单数据。可查看客服联系方式咨询相关事项。支持在线开票申请。支持查看开票历史。 - 支持查看园区引导信息，平台维护引导图及文字说明。 - 在线查看园区可招商房源，在线提交申请租赁。 - 在线查看园区可租赁公寓房源，在线提交申请租赁。 - 租客在线查看招商合同、物业合同账单详情。查看账单结清状态、金额等信息。实时更新账单状态。 - 租客在线查看人才公寓租赁合同账单详情。查看账单结清状态、金额等信息。实时更新账单状态。等功能 |

3.3其他要求

1.投标时投标人需提供完整的系统集成实施方案、实施计划、项目管理规划等，须详细确认和理解采购人原有的系统情况、本次项目的建设目标和服务要求。

2.成交供应商需对整体项目方案的可行性负责，根据用户要求完成本项目的所有实施工作，解决实施过程中的全部技术问题。如在项目实施过程中缺少相关设备不能满足用户需求的情况应补足提供相关设备与配件，相关费用综合考虑在投标报价中。如出现无法实施或者严重质量问题时，招标人有权单方面解除合同并保留索赔的权利。

3.成交供应商需配合用户完成各类网络资产梳理工作，并配合用户完成风险处置、事件处置等网络安全管理流程的梳理、设计工作。

4.技术培训：成交供应商需合理安排与本项目实施相关的业务和技术培训，要求培训教师具备丰富的理论知识和实践经验。投标方应为用户指定的人员安排合适和足够的培训以使其在实施过程中有效参与并且在实施完成后顺利交接。

5.售后要求：软硬件故障响应时间不少于2小时，故障修复时间12小时，24小时内无法修复，需提供应急替代方案。提供7X24小时电话、邮件、网站、传真等远程技术支持服务。中标人需在省内成立分支机构或办事处以确保项目的售后服务。

（四）智能装备产品物联平台指标要求

4.1智能装备管理平台软件指标要求

| 指标项 |  | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 总体要求 | 建设原则 | 平台的设计应遵循开放性、先进性、可扩展性、安全性、易用性等原则，可满足不同用户的应用需求。 |
|  | 平台架构 | 总体架构设计基于开放的工业互联网架构进行，具备灵活扩展的分布式架构，可较好的支撑区域乃至全国范围的装备远程智能管理业务要求。 |
| 设备接入管理 | 设备接入 | 平台支持海量装备连接上云，提供2G、3G、4G、NB-IoT等不同网络装备接⼊，支持提供MQTT等多种接入协议。 |
|  | 设备管理 | 提供完整的设备生命周期管理功能，支持装备注册、功能定义、实时监控、分组管理、设备删除等功能。 |
|  | 数据模型管理 | 支持装备的数据模型包括：运行状态、工作参数、故障告警、产量产出、用能、地理位置等。 |
| 实时数据仓管理 | 数据处理 | 可对分布式存储的数据文件进行查询和计算，对实时数据流进行实时分析处理，实现统计分析、实时决策、预警等功能。可对采集到的各种不同格式的数据转换成统一的格式，支持边缘端对初始数据的清洗和过滤。 |
|  | 数据存储 | 提供关系型数据库、离线大数据处理、分析型数据库、对象存储（非结构化数据存储）、NoSQL数据库、缓存数据库的存储、计算、处理、导入导出等功能。 |
| 设备远程监控管理 | 设备状态实时监控 | 可实现远程数据在线监测设备信息，并可对装备的参数或变量以及历史变化趋势进行统计分析等。并可实现对现场设备的远程启停、运行参数修改等功能。 |
|  | 设备故障告警 | 平台应提供装备的故障告警及事件管理功能 |
|  | 设备可视化组态 | 可提供丰富的可视化模型组件工具，如仪表盘组件库、分析组件库等，可帮助用户快捷地创建数据监测界面系统。 |
|  | 地图应用服务 | 支持与百度、谷歌等常用在线地图的集成，提供地图信息服务。 |
| 装备运维工单管理 |  | 支持售后工单管理或工单记录管理，能够通过终端进行人工记录和上报。 |
| 装备产品及客户履历管理 |  | 平台应支撑对设备基础信息、客户基础信息、设备全生命周期履历信息的管理功能。 |
| 装备产品管理一张图 |  | 支持运营运维人员通过系统管理一张图实现对系统入驻企业数量、联网装备产品情况的查看；了解企业及用户访问系统的情况，对用户活跃度、模块活跃度等数据进行分析；实现系统的日常巡检（包括系统服务器、异常事件处理等）。 |
| 设备数据分析 | 设备数据分析 | 支持定义某一类型设备的基本模型，可实现对设备历史数据的归档，并对设备相关数据进行大数据分析。 |
|  | 数据报表服务 | 应提供数据报表、可视化、知识库、数据分析工具及数据开放功能，为各类决策的产品提供支持数据可视化、数据挖掘，用户可直观了解设备运行的能效状况 |
|  | 精准市场营销 | 可利用数据判断客户未来市场需求，支撑销售策略优化。 |
| 数据接口开发 |  | 系统可提供兼容不同技术架构的数据接口，保证与工业互联网平台等其他系统进行数据交换。 （1）数据交换接口要求：可提供企业级需求的标准接口；可提供可扩展的告警方式接口；可提供第三方的压缩和加密算法接口。 （2）数据交换方式要求：可使用Web Service接口方式与其他系统进行数据交换；可采用数据交换中间件模式进行交换，可以直接从业务数据库提取xml格式数据，并通过联合交换平台的Web Service或数据库接口直接写入，完成数据交换。 |
| 应用终端及用户 | 终端 | 平台可适用各种尺寸的手机、平板、PC、大屏幕等各类用户终端，自动适应不同客户端的显示系统。 |
|  | 用户 | 平台可对装备制造厂家、客户、现场维修维护人员等各层级多角色权限控制。 |
| 平台安全防护要求 |  | 应采用综合性的安全防护措施，保证设备、网络、控制、数据和应用安全，各互联单元之间应进行有效可靠的安全隔离和控制， |
| 平台整体性能要求 |  | 平台满足7*24小时稳定运行，同时，下述条目内容所描述的性能指标： 1）WEB及APP页面类业务性能指标： 用户最大并发连接数>2000个； 支持的网络流量能达到100Mb/S的水平； 在正常网络情况下，十万数据以内，界面响应时间<2秒； 在正常网络情况下，打开任何一个浏览界面的时间<2秒； 用户管理操作的响应时间<3秒； 能够达到的数据管理和分析能力的规模>1亿条； 能够支持的日志存储时间>3年。 2）可视化大屏类业务性能指标： 数据接入部分支持分钟级别的数据更新频率，数据更新完毕，下游数据的视图、中间表、报表、图谱能够支持实时更新； 支持仪表盘、移动端、大屏中交互式数据分析和即时查询的响应速度≤5秒； 支持仪表盘、移动端、大屏中下钻、切片、筛选、联动等二次分析的响应速度≤3秒； |

4.2物联网数采盒子适配要求

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 适配要求 | 物联网数采盒子由第三方供应商提供，不在本次招采范围内，但物联网数采盒子应适用于数控机床、电机、泵组、压缩机、电焊机、智能卫浴等各类装备及产品的数据采集。可以实时采集设备的运行状态、工作参数、故障告警、产量产出、能耗、地理位置等数据。平台接入的物联网盒子的硬件基本参数应至少满足以下要求： - 处理器：32位ARM及以上高效处理器。 - 数据存储：板载eMMC,不小于8M或可本地缓存7天以上的数据量。当通信出现异常，可确保数据不丢失，待信号恢复后，将数据重新上传。 - 外部接口： - GPIO：不少于4路GPIO_IN（隔离型）,4路GPIO_OUT（隔离型）； - RS232：不少于1路RS232接口； - RS485：不少于2路RS485 ； - LAN：不少于2 路LAN，RJ45，10M/100Mbps。 - 其他：支持电能表等模块接入。 - 无线通信：支持4G全网通、WiFi、LoRa、zigbee等无线通信，按使用要求适配。 - 指示灯：电源指示灯、网络状态指示灯、工作指示灯、脉冲指示灯等。 - 工作温度：-20℃～+70℃。 - 相对湿度：0%～95%，无冷凝。 - 安全保护：自带安全隔离和自恢复短路保护。 - 结构特征：盒子应包括但不限于电流互感器、盒子、信号输入线、电压输入线、电源适配器、4G天线等几个部分的结构设计，无风扇散热设计。 备注：具体物联网盒子的配置要求以装备适配为准。 |

4.3运维服务指标要求

系统提供一定的运维服务能力，可满足装备产品的日常智能运维要求。

| 指标项 |  | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 系统及软件管理 | 用户及访问控制 | 可实现各类管理员角色及用户角色的定义、更新及维护 |
|  | 规范的日志及可监控性 | 根据日志规范来输出格式合理的必要日志，从业务的角度或故障排查的角度出发要求日志的可读性强。 |
| 服务规范 |  | 可提供完善的版本发布流程、开库操作流程、BUG修复流程、需求变更流程、数据提供流程等服务规范 |
| 应急处理 | 故障类型 | 提供可定义的系统故障类型 |
|  | 处理流程 | 可提供规范的系统应急处理流程 |

4.4其他要求

1.投标时投标人需提供完整的系统集成实施方案、实施计划、项目管理规划等，须详细确认和理解采购人原有的系统情况、本次项目的建设目标和服务要求。

2.成交供应商需对整体项目方案的可行性负责，根据用户要求完成本项目的所有实施工作，解决实施过程中的全部技术问题。如在项目实施过程中缺少相关设备不能满足用户需求的情况应补足提供相关设备与配件，相关费用综合考虑在投标报价中。如出现无法实施或者严重质量问题时，招标人有权单方面解除合同并保留索赔的权利。

3.成交供应商需配合用户完成各类网络资产梳理工作，并配合用户完成风险处置、事件处置等网络安全管理流程的梳理、设计工作。

4.技术培训：成交供应商需合理安排与本项目实施相关的业务和技术培训，要求培训教师具备丰富的理论知识和实践经验。投标方应为用户指定的人员安排合适和足够的培训以使其在实施过程中有效参与并且在实施完成后顺利交接。

5.售后要求：软硬件故障响应时间不少于2小时，故障修复时间12小时，24小时内无法修复，需提供应急替代方案。提供7X24小时电话、邮件、网站、传真等远程技术支持服务。中标人需在省内成立分支机构或办事处以确保项目的售后服务。

（五）5G+工业互联网技术平台及产品指标要求

5.1IaaS云服务器、存储资源及托管服务指标要求

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 数字经信系统云服务器、存储资源及托管服务 | 应提供不少于4台云主机，包括： 类型1（4台）：CPU:8核，内存：64G，硬盘：300G+500G，操作系统：centos linux 7.3，网络：10M |
| 工业企业大数据营销推广系统云服务器、存储资源及托管服务 | 应提供不少于5台云主机，包括： 类型1（1台）：CPU:16核，内存：64G，硬盘：300G+2T，操作系统：centos linux 7.3； 类型2（1台）：CPU:8核，内存：32G，硬盘：300G+2T，操作系统：centos linux 7.3； 类型3（3台）：CPU:8核，内存：64G，硬盘：300G+500G，操作系统：centos linux 7.3，网络：10M |
| 微企业园综合管理系统（园区大脑）云服务器、存储资源及托管服务 | 应提供不少于包括3台云主机，包括： 类型1（3台）：CPU:8核，内存：64G，硬盘：300G+500G，操作系统：centos linux 7.3，网络：10M |
| 智能装备产品物联系统云服务器、存储资源及托管服务 | 应提供不少于4台云主机，包括： 类型1（1台）：CPU:8核，内存：64G，硬盘：300G+500G，操作系统：centos linux 7.3，网络：10M； 类型2（1台）：CPU:8核，内存：32G，硬盘：300G+500G，操作系统：centos linux 7.3，网络：20M； 类型3（2台）：CPU:8核，内存：64G，硬盘：300G+500G，操作系统：centos linux 7.3，网络：10M |

5.2IoT物联网平台及产品指标要求

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| IoT物联网平台 | - 设备数据采集支持多家盒子厂商，支持盒子厂商动态管理。 - 支持设备数据RSA、AES加密传输，每家盒子厂商公钥、加密Key可配置。 - 支持盒子验证码认证，可批量生成盒子验证码，提供给盒子厂商。 - 设备采集支持MQTT协议，每分钟支持10000条以上消息接收量，每条消息支持100以上测点。 - 支持大数据数据采集、计算、存储技术架构。 - 支持FlinkSQL计算规则在线配置。 - 支持下发命令进行设备远程控制和配置。 - 支持多租户SaaS化使用。 |

5.3PaaS平台服务及产品指标要求

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 工业互联网PaaS平台的总体技术要求应满足： - 所有应用应基于工业互联网PaaS平台统一集成； - PaaS平台提供统一身份认证、统一用户管理、统一日志记录、统一权限管理； - PaaS平台基于微服务架构，支持快速横向扩展； - PaaS平台提供微服务开发工具、BI可视化分析工具、AI人工智能建模工具、数据资源管理工具、IOT平台等基础平台工具； - PaaS平台支持7*24h稳定运行，支持热更新； - PaaS平台支持5000家以上企业接入，支持10万以上用户注册，支持5000以上用户并发。 |
| 主数据管理平台 | 主数据管理平台应满足： - 应支持主数据管理，可支持数据的修订和版本管理；应记录历史版本，支持版本对比，高亮显示差异项。 - 应支持根据自定义编码规则，包括流水码、固定码、动态流水码、引用码等码段及编码规则配置，支持在数据维护时按照编码规则生成编码；应支持给数据批量赋码。 |
| 数据资源管理平台 | 数据资源管理平台应满足： - 数据接入：可提供同构、异构数据源之间数据高效稳定的数据移动和同步能力，解决数据源的数据传输到平台内的问题。支持离线（批量）和实时两种数据接入模式。 - 数据存储：用于对平台接入的源数据、计算和处理的结果数据进行统一的存储；支持对结构化、半结构化、非结构化数据的进行统一存储。支持OLTP数据库（如MySQL）、OLAP数据库（如PostgreSQL）、大数据分析库Hive、大数据KV存储库HBase、缓存库（如Redis）、索引库（如ElasticSearch）、时序数据库、对象存储库。 - 数据建模：支持进行数据仓库主数据库、主题库、集市库的结构管理，支持进行数据模型在线设计 - 数据处理：支持对多源异构数据源进行统一的ETL处理和分析，支持离线（批量）处理和实时流处理引擎，其中批量处理至少达到单批次T级别的处理能力，实时处理至少满足亚秒级的处理延时。 - 元数据管理：支持元数据的创建，包括手工录入、自动扫描获取、批量导入等方式；支持元数据的版本管理，可查看任意两个版本对比信息；支持对象权限管理，管理整个系统的赋权管理功能，根据不同用户、不同角色对元数据目录和对象进行授权管理。 - 数据质量管理：对数据进行质量管理，根据标准化规则进行数据质量标准检查，对数据加工流水线进行全程监控。支持质量规则管理，支持从完整性、有效性、一致性、准确性、唯一性、及时性等六个维度进行库级、表级、字段级、跨字段级的分析等。 - 数据安全：对数据进行安全管理，保证数据的隐私合规、分权访问，对访问记录可审计、可回溯等。 |
| 大数据BI分析平台 | 大数据BI分析平台应满足： - 分析场景可由根据实际需求灵活定制，拖曳式设计生成。 - 分析仪表盘支持灵活的联动、钻取、打开链接。 - 在分析场景中，任意图表均支持查看、下载数据。 - 在分析场景中，可支持通过邮件发送、分享该场景。 - 分析场景支持移动端查看、浏览，方便与物联网平台的整体集成。 - 分析场景支持灵活的数据源接入，以满足适配物联网平台多种数据资源的接入需求。 - 分析场景需要支持复杂的中国式报表的展现。 - 分析场景支持下载生成为可编辑的word报告，方便运营的拓展。 - 分析场景支持以GIS地图的模式展现关键指标。 - 分析场景支持通过配置展现异常指标，实现指标的异常展现 |
| 人工智能AI平台 | 人工智能AI平台应满足： - 支持分词、信息抽取、文本过滤、向量空间、关键词提取、主旨话题分析、命名实体识别、文本相似度、观点情感分析、垃圾违禁信息检测、文本摘要、词频统计、主题模型合并等算法，能够满足对于各系统中文本类数据分析建模的需求； - 支持分类、回归、聚类、时间序列、综合评价、关联规则，协同过滤等不同类型的算法，能够满足灵活多变的业务分析场景需求； - 支持自动择参、自动分类、自动回归、自动时序、自动聚类、一键式建模等自动建模功能，能够满足系统分析模型上线后的不断自动择优的需求； - 系统中的算法采用Spark分布式计算引擎，满足对于海量数据的高效建模分析需求； - 系统中以调度、同步/异步、流服务等多种方式来满足系统不同模块的模型应用需求； - 系统中的分析模型支持以可视化拖拽方式来进行设计和优化； |
| 微服务应用开发平台 | 微服务应用开发平台是面向企业的一站式PaaS平台服务，提供应用云上托管解决方案，帮助企业简化部署、监控、运维和治理等应用生命周期管理问题；提供微服务框架，兼容主流开源生态，不绑定特定开发框架和平台，帮助企业快速构建基于微服务架构。主要功能应包括： - 应用编排部署：支持应用全生命周期管理；支持容器和虚机应用混合部署；支持应用图形化编排。 - 微服务引擎：提供多语言微服务框架；支持零侵入微服务解决方案；提供微服务流水线。 - 应用性能管理：支持多维度应用指标监控及弹性伸缩；提供商用APM能力；支持微服务调用链分析。 - 软件仓库：支持私有/公有容器镜像和软件包管理。 |

5.4平台整体性能指标要求

（1）Web页面类或APP的业务性能指标：

- 用户最大并发连接数>1000个；

- 支持的网络流量能达到100Mb/S的水平；

- 在正常网络情况下，十万数据以内，界面响应时间<2秒；

- 在正常网络情况下，打开任何一个浏览界面的时间<2秒；

- 用户管理操作的响应时间<3秒；

- 能够达到的数据管理和分析能力的规模>1亿条；

- 能够支持的日志存储时间>3年。

（2）仪表盘、大屏类业务性能指标：

- 数据接入部分支持分钟级别的数据更新频率，数据更新完毕，下游数据的视图、中间表、报表、图谱能够支持实时更新；

- 支持仪表盘、移动端、大屏中交互式数据分析和即时查询的响应速度<=5秒；

- 支持仪表盘、移动端、大屏中下钻、切片、筛选、联动等二次分析的响应速度<=3秒。

（3）数据查询、统计类业务性能指标：

- 数据表条件过滤运行速度 从亿级数据表（无索引）中筛选出结果的响应时间≤3S。

- 数据表扩展字段运行速度 对亿级数据表进行字段扩展的响应时间≤3S；

- 数据表分组统计运行速度 对数据表（1百万级，无索引）进行分组统计的响应时间≤3S；

- 对数据表（1千万级，无索引）进行分组统计的响应时间≤15S；

- 数据表关联碰撞运行速度 对 2 个数据表（1百万级和数千级，无索引）进行关联碰撞的响应时间≤5S；

- 对 2 个数据表（1千万级和数千级，无索引）进行关联碰撞的响应时间≤15S。

五、其他要求

▲1.供货时间及项目工期：

所有采购软件产品、硬件设备需在2020年11月30日前完成安装、部署、调试、定制开发和上线。

2.付款方式：

2.1项目合同签订前，中标单位向采购单位缴纳合同金额5%履约保证金。

2.2 合同签订后采购单位支付给中标单位合同金额50%预付款，2020年11月30日前完成项目安装、部署、调试、定制开发和上线，提供发票后7日内，采购单位支付给中标单位合同总金额45%；项目验收合格并提供发票后7日内，采购单位支付给中标单位合同总金额的5%。若中标单位未能按时完成交付，采购单位有权终止合同，并没收履约保证金。

★3.投标人承建的平台系统实现与台州工业互联网服务平台无缝对接。

- 质保期按照国家规定标准执行。

- 六、项目建设单位：本项目建设单位为台州恒金实业投资有限公司，台州市路桥区经济和信息化局作为行业主管部门仅负责发布采购公告以及采购结果公告。招标完成后由台州恒金实业投资有限公司与中标单位签订合同，最终由台州恒金实业投资有限公司负责项目付款、项目验收等所有关于项目完成招标后的事宜。

第五章 合同主要条款

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

项目名称：台州市路桥区5G+工业互联网项目

项目编号：ZJWS2020-LQ127

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据台州恒金实业投资有限公司关于台州市路桥区5G+工业互联网项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同文件：

1.合同条款。

2.中标通知书。

3.更正补充文件。

4.招标文件。

5.中标供应商投标文件。

6.其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

二、货物内容

1.货物名称：

2.型号规格：

3.技术参数：

4.数量（单位）：

三、合同金额

本合同金额为（大写）：            元（￥           元）人民币。

四、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

1.乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2.若侵犯,由乙方赔偿甲方因此遭受的损失（包括但不限于应对及追偿过程中所支付的律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）。

六、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金

合同签订前乙方向甲方缴纳合同金额5%履约保证金，履约保证金在项目完成后无息退还。（履约保证金可以采用担保、保函等形式）

八、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

九、质保期

1.质保期 1  年。（自交货验收合格之日起计）

十、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：

2.交货方式：

3.交货地点：

十一、货款支付

1.付款方式：

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，由采购单位向同级财政部门申请并经批准后，可以由乙方根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为   年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十四、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲方负责。

十五、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由甲方指定人员接受清点。

十六、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5.若发生纠纷，由违约方赔偿守约方因纠纷所支付的费用（包括但不限于律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）

十七、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、解决争议的方法

如双方在履行合同时发生纠纷，应协商解决；协商不成时，可提请政府采购管理部门调解；调解不成的通过提交台州仲裁委员会仲裁。

十九、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3.本合同一式六份。甲、乙双方各执两份，采购组织机构及同级人民政府财政采购监管部门各执一份。本项目未尽事宜以招标文件、投标文件及澄清文件等为准。

甲方（公章）：                          乙方（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：        法定代表人或委托代理人（签字）：

联系电话：                              联系电话：

开户银行（必填）：                      开户银行（必填）：

账号（必填）：                          账号（必填）：

签订时间：    年   月    日

第六章 投标文件格式附件

附件1　　　                                          本

项目名称

项目编号：（标段）

投

标

文

件

（资格证明文件）

投标人全称（公章）：

地址：

时间：

资格证明文件目录

1、声明书（附件2）；

2、授权委托书（附件3）；

3、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

4、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（根据项目性质提供）；

6、采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（投标供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料。

附件2                  投标声明书

浙江五石工程咨询有限公司（采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（ 姓名 ）系（ 投标人名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的 台州市路桥区5G+工业互联网项目 （编号为 ZJWS2020-LQ127 ）的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我公司声明截止投标时间近三年以来：在政府采购领域中的项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、我公司在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料，包括招标文件澄清或更正内容（如果有），我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

本单位若违反以上承诺，将无条件接受项目主管部门和有关监督管理部门的调查，并愿意承担取消中标资格、没收履约保证金及限制在本地区参与投标等一切法律责任。

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：      年    月    日

附件3                   授权委托书

浙江五石工程咨询有限公司（采购代理机构名称）：

（投标人全称）法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权 （授权委托代理人姓名） 为授权委托代理人，参加贵单位组织的 台州市路桥区5G+工业互联网项目 的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权委托代理人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权委托代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权委托代理人无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

投标人全称（公章）：                      日期：      年    月    日

附：

法定代表身份证复印件粘帖处

法定代表人姓名：

传真：

手机：

详细通讯地址：

邮政编码：

授权委托代理人身份证复印件粘帖处

授权委托代理人姓名：

职务：

传真：

手机：

详细通讯地址：

邮政编码：

附件4　　　                                          本

项目名称

项目编号：（标段）

投

标

文

件

（商务与技术文件）

投标人全称（公章）：

地址：

时间：

商务与技术文件目录

第一部分  技术方案描述部分

1、投标人情况介绍（附件5）；

2、项目需求的理解与分析；

3、项目组织实施方案（可视情选用附件6、附件7）；

4、安装、调试及验收方案；

第二部分  投标产品描述部分

1、投标产品描述及相关资料（附件8）；

2、技术需求响应表（附件9）；

3、投标人需要说明的其他内容（包括可能影响投标人技术性能评分项的各类证明材料）；

第三部分  商务响应部分

1、证书一览表（附件10）；

2、近三年来类似项目的成功案例（附件11）；

3、资信及商务需求响应表（附件12）；

4、售后服务描述及承诺（附件13）；

5、投标人需要说明的其他内容。（包括可能影响投标人企业实力及信誉评分项以及售后服务评分项的各类证明材料）

附件5

投标人基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  |  |  |  | 股东关系 |  |  |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 企 业 概 况 | 职工人数 |  |  | 具备大专以上学历人数 |  |  | 国家授予技术职称人数 |  |  |  |
|  | 占地面积 |  |  | 建筑面积 | 平方米 □自有□租赁 |  | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |  |  |
|  | 注册资金 |  |  | 注册发证机关 |  |  |  | 公司成立时间 |  |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2． 企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） |  | 产品名称 |  |  | 发证机关 | 编号 |  | 发证时间 | 期限 |
|  | 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业获得专利情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写；

投标人名称（盖章）：

授权委托代理人签字或盖章：

日期：

附件6

项目实施人员一览表（标段）

（主要从业人员及其技术资格）

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职责 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.附人员证书复印件。

3.出具上述人员在本单位服务的外部证明，如：投标截止日之前六个月以内的代缴个税税单、参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。

投标人名称（盖章）：

授权委托代理人签字或盖章：

日期：

附件7

项目负责人资格情况表

采购项目：                                        采购编号：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （供货合同或中标通知书）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

投标人名称（盖章）：

授权委托代理人签字或盖章：

日期：

附件8

供货清单 （第 标）

项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.本表中的名称、数量应与报价明细表中相对应的报价名称、数量一致。

投标人名称（盖章）：

授权委托代理人签字或盖章：

日期：

附件9

技术需求响应表（第 标）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 招标参数 | 投标参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.本表的名称须与《报价明细表》一致。

2.本表参照本招标文件第四章“招标需求”内容填制，投标人应根据投标设备的性能指标、服务指标，对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

3.对于投标产品的技术偏离情况需严格按照招标文件的技术要求一一比对给出，未达到技术要求中规定的数值应以负偏离标注。若因技术实现方式等其他问题而导致的理解不同未标注负偏离的，需在备注中具体说明；若未按要求标注负偏离又未予以说明的，评审小组将视偏离程度给予扣分或认定为虚假应标。

投标人名称（盖章）：

授权委托代理人签字或盖章：

日期：

附件10

证书一览表

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

要求：

1.填写投标人获得资质、认证或企业信誉证书；

2.附所列证书复印件或其他证明材料。

投标人名称（盖章）：

授权委托代理人签字或盖章：

日期：

附件11

投标人类似项目实施情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施时间 | 项目质量 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.业绩证明应提供证明材料（合同复印件可只提供首页、含金额页、盖章页并加盖投标人公章）；

2.报价供应商可按此表格式复制。

投标人名称（盖章）：

授权委托代理人签字或盖章：

日期：

附件12

资信及商务需求响应表（第 标）

| 序号 | 内容 | 招标需求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 售后服务保障要求 |  |  |  |
|  | 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
|  | 质保期 |  |  |  |
|  | 交货和服务 时间及地点 |  |  |  |
|  | 付款条件 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

授权委托代理人签字或盖章：

日期：

附件13

售后服务情况表

| 序号 | 项目 | 投标人情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内售后服务情况（服务方式、服务网点、售后服务的内容和措施等等，可用附页和宣传材料） | 生产厂商售后服务情况： |  |
|  |  | 投标人售后服务情况： |  |
| 2 | 保修期后售后服务 |  |  |
| 3 | 培训方案（可用附页） |  |  |
| …… | …… |  |  |

投标人名称（盖章）：

授权委托代理人签字或盖章：

日期：

附件14　　                                          本

项目名称

项目编号：（标段）

报

价

文

件

供应商全称（公章）：

地址：

时间：

报价文件目录

1、开标一览表（附件15）；

2、报价明细表（附件16）；

3、针对报价投标人认为其他需要说明的；

4、小微企业等声明函（附件17）；

5、产品适用政府采购政策情况表（附件18）；

6、国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）（不符合小微企业要求的无需提供）。

附件15

开标一览表 （第 标）

项目编号：

项目名称：                                      [货币单位：人民币/元]

| 投标总报价（元） | 大写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 |  |

填报要求：

1.投标总报价是包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或全权代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称（盖章）：

授权委托代理人签字或盖章：

日期：

附件16

报价明细表 （第 标）

项目编号：                                       [货币单位：人民币/元]

| 序号 | 报价项目 | 品牌、产地 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1. 本表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。

2.“报价明细表”中的报价合计应与“开标一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以开标一览表为准。

3.投标报价明细表所填内容按招标文件采购设备清单要求为准。如有漏报的，视同已包含在投标总价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。

4. 本表中的型号规格必须明确，招标文件中明确要求定制的除外。

投标人名称（盖章）：

授权委托代理人签字或盖章：

日期：

附件17

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为       （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第       项       行业，本公司（此处填写从业人员和营业收入的具体数据），为       （请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加浙江五石工程咨询有限公司组织的采购项目（项目编号： ZJWS2020-LQ27 ）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（单位公章）：

日期：      年    月    日

小微企业声明函（制造商）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第       项       行业，本公司（此处填写营业收入和从业人员的具体数据），为       （请填写：小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位公章）：

日期：      年    月    日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（单位公章）：

日期：      年    月    日

附件18

产品适用政府采购政策情况表

| 小微企业扶持政策 | 小型、微型企业投标且所投产品（指货物、工程、服务）由本企业制造，或者所投产品（仅指货物）含有其他小型、微型企业制造的，应按要求列出具体产品与金额。. |
| --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造企业名称 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计（元） |  |  |

填报要求：

1.本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

2.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

3.请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分依据（以“小型、微型企业产品金额合计”为准进行价格折扣，表中所填内容必须与政府采购优惠政策需提供的相关资料相符，如出现不相符或提供资料不全的，该小型、微型企业产品合计金额将不予以享受小微企业扶持政策优惠）。