杭州画院屋面漏水修缮以及内部设备维修

采购编号：杭政采分-2019-02259号

竞争性磋商文件

采购人：杭州画院

代理机构：浙江建友工程咨询有限公司

2019年9月

目    录

- 竞争性磋商公告------------------------------1

- 供应商须知 --------------------------------4

前附表 -----------------------------------------4

一 总 则 ---------------------------------------7

二 采购文件 ------------------------------------9

三 响应文件的编制 ------------------------------10

四 磋商-----------------------------------------15

五 确定成交供应商 ------------------------------16

六 合同授予 ------------------------------------17

- 评标办法-----------------------------------18

- 采购内容及需求 ----------------------------25

- 合同主要条款 ------------------------------31

- 响应文件格式 ------------------------------61

# 第一章  竞争性磋商公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江建友工程咨询有限公司受杭州画院委托，以竞争性磋商方式就杭州画院屋面漏水修缮以及内部设备维修组织竞争性磋商采购，欢迎国内合格的供应商前来参加磋商。

一、项目编号：杭政采分-2019-02259号

二、采购组织类型：分散采购委托代理

三、采购项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 标项 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 （万元） | 简要技术描述或标项基本概况介绍 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州画院屋面漏水修缮以及内部设备维修 | 1 | 项 | 60.99 | “第四章 采购内容及需求” | 具体内容详见工程量清单。 |

四、供应商资格条件：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

2、特定资格条件：

（1）供应商具备建设行政主管部门核发的建筑防水工程专业承包三级或建筑防水防腐保温工程专业承包二级及以上资质；

（2）供应商具有企业安全生产许可证；企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有“三类人员”A类证书，企业分管安全生产副经理具有企业任命书；拟派现场安全管理人员具有“三类人员”C类证书；

（3）拟派项目负责人（项目经理）具有建筑工程专业贰级及以上建造师执业资格及 “三类人员”B类证书，且无在建在投项目。

3、联合体投标：不接受联合体投标。

4、报名时需携带的资料（所有资料验原件留加盖公章的复印件）：

1、企业法人营业执照原件；

2、企业资质证书原件；

3、法定代表人授权委托书原件；

4、授权代表有效身份证件原件；

五. 获取磋商文件的时间、地点、方式及磋商文件售价

1.时间：2019年9月11日至2019年9月19日（双休日及法定节假日除外）。

上午：9:00-11:30   下午：14:00-16:30

2.地址：杭州市西湖区振华路298号西港发展中心7幢7楼

3.售价(元)： 500（售后不退）

六.磋商响应截止时间：2019年9月24日，10:00。

七.磋商响应文件提交地址：杭州市西湖区振华路298号西港发展中心7幢1楼会议室

八.磋商时间：2019年9月24日，10:00

九.磋商地址：杭州市西湖区振华路298号西港发展中心7幢1楼会议室

十.磋商保证金：

磋商保证金不需要缴纳。

十一.其他事项：

1．本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

3.响应供应商购买标书时应提交的资料：供应商报名登记表及相关附件

4.采购项目需要落实的政府采购政策：对符合财政扶持政策的小微企业（残疾人福利性单位、监狱企业视同小微企业，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件），享商务报价分优惠；本项目优先采购“节能产品政府采购清单”或高能效的产品。

5.采购文件发售截止时间之后，潜在供应商仍可继续报名。响应供应商如对采购文件有疑问，可以在采购文件规定的答疑时间前提出，逾期提出的，不予受理、答复。质疑人可以采取直接递交、传真或邮寄方式提交质疑书（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，被质疑人可不予接受、答复。采取邮寄方式送达质疑书的，以邮件注明的收件人实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。采取传真方式送达质疑书的，质疑人应当取得被质疑人确认收到传真的意见，并及时将质疑书原件送达被质疑人。被质疑人可以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

6.报名方式：现场报名。报名为依法获取磋商文件的方式，未按照规定方式获取磋商文件的，不得对磋商文件提起质疑投诉，并且参与本项目的投标将被拒绝。

十二. 联系方式：

1.采购人名称：杭州画院

联系人：钱主任

联系电话：13157118238

地址：杭州下城区西湖文化广场E区32号7楼

2.采购代理机构名称：浙江建友工程咨询有限公司

业务咨询联系人：徐工

联系电话：15268187172

地址：杭州市西湖区振华路298号西港发展中心7幢7楼

3.同级政府采购监督管理部门：杭州市财政局

投诉受理人：汤晨晨

联系电话：0571-87715096

地址：杭州市中河中路152号杭州市财税大楼

第二章  供应商须知

## 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 杭州画院屋面漏水修缮以及内部设备维修 |
| 2 | 采购编号 | 杭政采分-2019-02259号 |
| 3 | 采购内容 | 详见采购公告 |
| 4 | 工期 | 45日历天 |
| 5 | 资金来源 | 财政资金 |
| 6 | 最高限价 | 最高限价：人民币60.99万元； 最后报价高于本项目最高限价的将作无效标处理。 |
| 7 | 资格审查方式 | 资格后审。 资格后审是指在开标后由评标委员会根据采购文件的规定对供应商进行的资格审查，资格后审不合格的供应商，由评标委员会对其投标作无效标处理。 |
| 8 | 磋商保证金 | 本项目不设置 |
| 9 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 10 | 踏勘现场 | 采购人不组织现场踏勘，供应商可自行前往踏勘现场。 |
| 11 | 供应商提疑 | 供应商如认为磋商文件表述不清晰、存在不合理或矛盾条款，需要采购人或采购代理机构作出澄清或修改的，必须在2019年 月 日10时之前将要求答疑的问题传真0571-88512733,并发电子邮件至539801889@qq.com（电子邮件与书面文件有不一致的，一律以书面文件为准）。逾期不予受理。 |
| 12 | 磋商文件的澄清与修改 | 采购人或采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在投标截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足5日的，顺延提交响应文件的截止时间。 |
| 13 | 响应文件份数 | 正本一份、副本四份。报价文件必须单独密封装订。 |
| 14 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 15 | 提交首次响应文件截止时间 | 2019年9月24日，10:00 |
| 16 | 响应文件开启时间 | 2019年9月24日，10:00 |
| 17 | 磋商有效期 | 响应截止日后90天内有效，不足有效期的，其投标视为无效标。 |
| 18 | 履约保证金 | （1）履约保证金递交形式：银行汇款、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式； （2）金额：合同总价的5%。 （3）递交时间：在合同签订前。 |
| 19 | 质疑 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条、《政府采购质疑和投诉办法》第十条及《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》的规定： 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 供应商需要在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 20 | 投诉 | 根据《政府采购法》第五十五条的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
| 21 | 特别说明 | （1）供应商应无条件的、认真仔细的、不厌其烦的阅读本采购文件及其澄清答疑、修改答复的补充文件，严格按照采购文件及补充文件的规定和要求编制磋商响应文件。在编制磋商响应文件过程中，应严格遵循实事求是、诚信投标的原则，针对采购文件中第三部分采购需求、第四部分合同条款等各项内容进行确认，如有偏离，应如实填写响应偏离表。 （2）该项目中标公示期间，供应商不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料并作为向采购人或采购代理机构或监督管理部门提出异（质）疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法索取的依据。 （3）质疑、投诉人未按法律法规进行质疑、投诉（申诉）、举报等，均属于扰乱政府采购市场不良行为。 （4）采购文件中凡标注“▲”的条款均为实质性要求，不响应的磋商响应文件将作无效标处理。 |
| 22 | 采购代理服务费 | 本项目的代理服务费为：代理费按国家发改价格【2011】534号文件的80%计取，取费基数按中标价计算，造价咨询费按浙价服（2009）84号文件的80%计取，取费基数按招标控制价计算，费用由中标人支付，中标单位在领取中标通知书时一次性支付。 |
| 23 | 企业信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银监局、市金融办、市经信委共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，供应商若有融资意向，详见本招标文件尾页《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登陆杭州市政府采购网（http://cg.hzft.gov.cn）“中小企业信用融资”专栏，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
| 24 | 本项目需要落实的政府采购政策 | （1）《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）； （2）《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）； （3）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）； （4）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号 |
| 25 | 投标注意事项 | 本项目因施工场地条件限制，在施工过程中需要保证业主方正常的工作，请各投标单位充分考虑施工难度，合理报价。 |
| 26 | 其他事项 | 为提高采购效率，节省采购成本，获取了采购文件的供应商，若放弃参加投标的，请在开标前3天12:00之前以书面形式（电子扫描件、传真或书面送达，加盖单位公章，电子扫描件、传真件与原件具有同等效力）通知采购代理机构，以便代理机构决定是否申请抽取专家。 |

一、总  则

## （一） 适用范围

本采购文件适用于本次采购项目的采购、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次采购的代理机构和采购人。

2.响应供应商：系指购买了采购文件并向招标采购单位提交响应文件的单位或个人，也称作供应商。

3.响应供应商代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、采购人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

7.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指采购文件规定响应供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指响应供应商按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款。

## （三）采购方式

竞争性磋商。

## （四）磋商委托

供应商代表参加磋商时应当携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，响应文件应当提供法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

## （五）磋商费用

不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

（六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目未经采购人同意，不可以分包。

## （七）特别说明：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一标项的磋商。

2.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本次采购活动。

3.多家供应商提供相同品牌相同型号的产品参加同一标项磋商的，应当按一家供应商认定。评审时，应取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；报价相同时，取技术分最高者；均相同时，由磋商小组集体决定。

非单一产品采购项目中，作为关键核心部分的单一产品品牌、型号均相同且报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌同型号的产品；多家供应商中，有一家供应商的报价达到50%以上，提供同品牌同型号产品的供应商均按一家供应商认定。

4.供应商参加磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本供应商所拥有。

5.供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

## （八）质疑和投诉

1.响应供应商认为采购文件、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式一次性向采购人、采购代理机构提出质疑。响应供应商对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）收到采购文件之日或者采购公告期限届满之日。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

# 二、采购文件

（一）采购文件的构成。

1.竞争性磋商

2.供应商须知

3.评标办法

4.采购内容及需求（工程量清单）

5.合同主要条款

6.响应文件格式

7.本项目采购文件的澄清、修改内容（如有）

（二）供应商的风险

供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者响应供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是响应供应商的风险，并可能导致其投标无效。

（三）采购文件的澄清与修改

1.供应商应认真阅读本采购文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，供应商可以在响应文件递交截止日 7 天前以书面形式要求采购人、采购代理机构澄清。采购人、采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清、修改的，应当在响应截止时间5日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有采购文件收受人。

2.招标采购单位必须以书面形式答复供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买采购文件的供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.采购文件澄清、修改的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.采购文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

## 三、响应文件的编制

# （一）响应文件的组成

响应文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1. 资格证明文件：

1）、提供有效的经营执照副本复印件并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字；

2）、提供有效的依法缴纳税收证明（完税凭证或税务部门出具的证明，新成立单位出具银行资信证明）；

3）、提供有效的最近一个月依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；

4）、投标前三年无重大违法记录声明书；

5）、信用记录：响应供应商在响应文件中提供投标截止前三个工作日的查询信息：查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）；

6）、法定代表人证明书，法定代表人授权书（法定代表人参加投标的无须提供）、授权委托人身份证复印件、授权委托人社保证明（被委托人必须为本单位在职员工，并提供至少开标前一个月的社保证明）；本项不作为资格证明文件审查内容。

7）、响应供应商必须具备建设行政主管部门核发的专业承包企业建筑装修装饰工程(新)贰级及以上或设计与施工企业建筑装饰装修工程三级及以上资质；具有企业安全生产许可证；企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有“三类人员”A类证书，企业分管安全生产副经理具有企业任命书；拟派现场安全管理人员具有“三类人员”C类证书；拟派项目负责人（项目经理）具有建筑工程专业贰级及以上建造师执业资格及 “三类人员”B类证书。提供相关证书复印件（原件备查）。

2. 商务技术文件

（1）法定代表人资格证明书及法定代表人授权书，同时须附法定代表人和授权委托代表的有效身份证复印件（法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供前者）；（格式见第六章）；

（2）中小企业的相关证明材料（如响应供应商和投标产品生产企业为小型或微型企业）：

① 中小企业声明函（格式见第六章）；

② 响应供应商和投标产品生产企业在国家企业信用公示系统（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）被列入小微企业名录的网页打印件并加盖响应供应商公章；

③ 响应供应商和投标产品生产企业已通过浙江政府采购网申请注册并成为正式入库供应商的网页打印件（网页打印件应当显示为小型或微型企业）并加盖响应供应商公章。

（3）残疾人福利性单位声明函（如响应供应商为残疾人福利性单位，格式见第六章）；

（4）监狱企业的相关证明材料（如响应供应商为监狱企业）：

① 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（5）投标产品列入节能产品政府采购清单或有效期内的节能产品认证证书等相关证明材料（如有）；

（6）投标产品列入环境标志产品政府采购清单或有效期内的环境标志产品认证证书的相关证明材料（如有）；

（7）响应供应商情况介绍；

（8）商务响应表（格式见第六章）；

（9）管理体系认证证书（如：ISO9000系列质量管理体系认证证书、ISO14000系列环境管理体系认证证书、OHSAS18001系列职业健康安全管理体系认证证书）复印件；

（10）类似项目业绩表（证明材料：提供合同复印件）（格式见第六章）；

（11）与技术评分有限的所有资料；（包括但不限于以下资料）：

a.工程投入的施工机械设备情况、主要施工机械进场计划；

b.拟配备的试验和检测仪器设备情况；

c.项目管理班子配备情况表、建造师（项目经理）简历表、项目技术负责人简历表；

d.劳动力安排计划；

e.施工进度计划网络图；

f.安全文明生产施工的目标及保证体系措施；

g.关键工序、复杂环节重点的施工方案；

h.工程交付使用后保修服务的承诺；

i.主要材料品牌表。

j.合理化建议。

（12）磋商供应商认为需要提供的其它文件及资料。

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式见第六章）；

（3）已标价工程量清单；（格式见第六章）；

（4）政府采购政策情况表（格式见第六章）；

（5）响应供应商针对报价需要说明的其他文件和说明；

以上所需的各种证书、证件、证明、执照若系复印件，须在复印件上盖上有效的响应供应商公章。

# （二）响应文件的语言及计量

1.响应文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

2.投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

# （三）投标报价

1、▲本次磋商报价为含税人民币价，本工程为一般计税法。

2、磋商报价为磋商供应商的磋商文件中提出的各项支付金额的总和。

3、磋商供应商的磋商报价，应是完成本须知第7条和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复，作为磋商供应商计算单价或总价的依据。

4、采用工程量清单报价的，磋商供应商应按清单中列出的工程项目填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受，磋商供应商未填单价或合价的工程项目，在实施后，采购人将不予以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。

5、技术规范要求和设计施工图中所列的施工技术要求所产生的费用均应包括在磋商报价中。上述要求凡采购人提供的工程量清单中未列入的，由磋商供应商在相应的分部分项工程量清单项目的综合单价中考虑，采购人不单独列项支付；

6、▲凡在磋商报价中涉及到规费、税金、企业管理费、措施费等国家、省、市强制性要求的费用，若磋商供应商报价不足或未报价，则视作优惠，一旦中标，磋商供应商自行承担该费用。

7、除非合同中另有规定，磋商供应商在磋商总价中的价格均包括完成该工程项目的直接费、间接费、利润、税金、风险费等所有费用；

8、磋商供应商应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准；

9、除非本竞争性磋商文件对工程量清单编制和报价另有说明的，否则，磋商供应商应按工程量清单中的项目和数量进行报价。磋商最高限价见本须知前附表。

10、▲所磋商项最后一轮报价只允许有一个报价，不接受有选择报价的响应文件。

11、采购人不另行提供招标图施工范围以外的临时设施用地，施工单位不得在施工范围内住宿，必须遵守施工所在地管理方的管理规定，并配合物业、采购人和所在地管理方的管理。供应商须根据现场实际情况自行考虑及报价（采购人在开工后将协助成交人解决临时设施用地事宜，但费用由成交人自行解决）。

12、本项目位于杭州画院内部及屋面，施工时承包人应严格遵守采购单位的相关要求，服从采购单位和物业单位的管理，采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染，在磋商报价中充分考虑夜间搬运、夜间施工、二次搬运（含人工搬运费用）等相关费用。如遇施工现场因政务检查等须暂停施工，承包人须服从采购人的统一安排，并须采取夜间加班等措施确保合同工期不拖延，加班等所需全部措施费用由承包人在磋商报价中自行考虑，一旦中标，不得以采购人要求暂停施工为由调整工期及投标报价。

13、在工程竣工验收交付前，承包人负责对已完工程的成品保护，并承担因施工交叉作业引起损坏的修复费用和成品保护费用。

（四）响应文件的有效期

1.自投标截止日起 90 天响应文件应保持有效。有效期不足的响应文件将被视为无效。

2.在特殊情况下，采购人可与响应供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

# 3.响应供应商可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的响应供应商需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改响应文件。

# 4.成交供应商的响应文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

# （五）磋商保证金

本项目采购不设磋商保证金。

# （六）响应文件的装订、签署和份数

1.响应供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订响应文件并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是响应供应商的责任。

2.响应供应商应按资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成，正本1份，副本4份。响应文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。采用活页装订的响应文件将被拒绝，并由现场工作人员退还响应供应商代表。

3.响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，副本为正本的复印件。

4.响应文件须由响应供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，响应供应商应写全称。

5.响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由响应供应商负责。

（七）响应文件的包装、密封、修改和撤回

1.响应供应商应响应文件正本、副本一起密封包装。

2.响应文件的包装封面上应注明响应供应商名称、响应供应商地址、投标项目名称、项目编号、标项及“在  年  月  日  时  分之前不得启封”字样，并加盖响应供应商公章。

3.未按规定密封的响应文件将被拒绝，并由现场工作人员退还响应供应商代表。

4.响应供应商在投标截止时间之前，可以对已提交的响应文件进行修改或撤回，并书面通知采购单位；磋商响应截止时间后，响应供应商不得撤回、修改响应文件。修改后重新递交的响应文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。

## 四、磋商

（一）接收响应文件

1、采购代理机构按照采购文件规定的时间、地点接收响应文件。

2、供应商应在采购文件规定的响应文件递交截止时间前提交响应文件。逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购代理机构将不予接收。

3、核验各授权供应商代表身份，并组织供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

3、响应文件递交截止时间后参加磋商的供应商不足三家的，除财政部门另有规定外，应当终止该标项的磋商并作废标处理。

（二）磋商程序

1、在评审专家中推选磋商小组组长。

2、磋商小组组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，响应文件无效情形。

3、磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

4、磋商小组可以根据与供应商磋商情况对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作出实质性变动。

5、作出实质性变动的，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

6、供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求作出书面响应或重新提交响应文件。

7、磋商结束后，磋商小组应当要求实质上响应采购文件要求的供应商在规定时间内提交最后报价。

8、提交最后报价的供应商不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）错误修正

响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.报价一览表总价与报价明细表（工程量清单报价）汇总数不一致的，以报价一览表为准；

2.响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.单价金额小数点或百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价，供应商同意并签字确认后，调整后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则将作为响应无效处理。

（五）评审原则和评审办法

1.评审原则。磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商人接触。

2.评审办法。本项目评审办法是综合评分法，具体评审内容及评分标准等详见《第三章：评审办法》。

## 五、确定成交供应商

## （一）确定成交供应商

## 采购人依法确定成交供应商后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《成交通知书》,并同时在相关网站上发布成交结果公告。

## 六、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.成交供应商拖延、拒签合同的,将被扣罚磋商保证金并取消成交资格。

（二）履约保证金

1.签订合同前，成交供应商应按采购代理机构根据采购文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金，否则，采购代理机构将没收成交供应商的全部磋商保证金。

2.签订合同后，如成交供应商不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于杭州画院屋面漏水修缮以及内部设备维修 项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，分为资信及商务分、技术分、价格分三部分，分值详见本章第四条“四、评审内容及标准”。 递交了有效响应文件的供应商的评审得分为各项目汇总得分，成交候选资格按评审得分由高到低顺序排列，得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列；得分且最终报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，磋商小组推荐得分排列前2名的响应供应商为中标候选人。

技术、资信及商务分=磋商小组所有成员评分合计数/磋商小组人数

供应商评审综合得分=价格分+技术分+资信及商务分

二、资格审查

采购人或者招标代理机构对各响应供应商的资格进行审查，响应供应商资格条件不符合采购文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

### 三、磋商无效的情形

实质上没有响应采购文件要求的磋商将被视为无效。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而成为实质上响应，但经磋商小组认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评审结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，必须加盖单位公章）。修改或者补正响应文件必须以书面形式进行，并应在成交结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其磋商无效。供应商修改、补正响应文件后，不影响磋商小组对其响应文件所作的评价和评分结果。

1.在资信及商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）未按采购文件的规定提交磋商保证金的（本项目不适用）；

（2）资格证明文件不全，或者不符合采购文件中规定的资格条件的；

（3）响应文件未按采购文件要求签字和盖章的；

（4）未提供法定代表人授权委托书（供应商代表不是法定代表人）、磋商响应书或填写项目不齐全的；

（5）磋商代表人与法定代表人或其授权代表不符的；

（6）磋商有效期不满足采购文件要求的；

（7）以联合体形式进行磋商的，在响应文件中未提交联合体协议的；

（8）未提供或未如实提供磋商货物的技术参数，或者响应文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假磋商的；

（9）未响应采购文件标注“▲”的实质性要求的；

（10）磋商服务方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）磋商方案的；

（11）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（13）响应文件不符合法律、法规规定的。

3.在价格评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（2）报价具有选择性的；

（3）不接受按采购文件规定的修正错误原则修正后的报价的。

四、评审内容及标准

1、商务技术分   总分70分

（1）资信、业绩评审（15分）。由评标委员会全体成员查阅磋商文件及相关证明材料并进行集体讨论后统一评分。

| 序号 | 评审内容 | 满分 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商自2016年1月1日以来承担过类似屋面防水施工项目的，每个得1分；最高得6分。（时间以合同上时间为准，证明材料为合同复印件，原件备查。） | 6分 |
| 2 | 拟派项目经理2016年1月1日以来具有类似维修工程施工业绩的（已竣工验收项目），每提供一个合同及竣工验收报告得1分，最高3分。（合同及验收报告复印件加盖公章，原件备查） | 3分 |
| 3 | 供应商具有第三方信用机构出具的信用等级证书或者市场监督管理部门颁发的“守合同重信用”证书，信用等级AAA得3分，信用等级AA得2分，信用等级A得1分，其余不得分。 注：a、须提供证书复印件加盖公章为证明材料，原件备查。 b、上述两项内容只能计分一次，以得分高者为准，不累计得分。 | 3分 |
| 4 | 供应商具有通过ISO系列质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内的，拥有上述三类证书的每一类得1分，本项最多得3分； | 3分 |
| 合计 | 15分 |

（2）技术评审（55分）

由评标专家负责对磋商文件的技术部分采用记名方式各自评分，此项评分为全体技术评标专家评分的算术平均值。如某一份评分表的某一项评分，超过评分细则所规定的分值范围，则该份评分表无效。

| 1 | 施工方案 | 施工方案是否全面、合理，具有针对性（特别是工程关键部位、针对办公场所特殊施工环境需要采取的施工技术和组织措施情况）： 施工方案内容计划全面性及合理性较优，针对性及可操作性强，各项施工措施明确、到位的得8-10分； 施工方案内容计划全面性及合理性一般，针对性及可操作性基本满足要求，各项施工措施可基本保障项目实施的得5-7分； 施工方案内容计划较差，方案无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且不到位的得1-4分。 | 10分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 拟投入设备 | 拟投入的施工机械设备情况、主要施工机械进场计划，施工机具和检验仪器的投入是否能够满足工程质量和进度的要求： 主要施工机械进场计划，施工机具和检验仪器的投入完全能够满足工程质量和进度的要求得5分； 主要施工机械进场计划，施工机具和检验仪器的投入基本能够满足工程质量和进度的要求得3-4分； 主要施工机械进场计划，施工机具和检验仪器的投入差，不能满足工程质量和进度的要求得1-2分； | 5分 |
| 3 | 人员配备 | 拟派驻现场的项目组管理人员的专业配置是否合理，各专业工种的配置和劳动力计划的投入是否能满足本工程的需要： 派驻项目组管理人员和专业工种配置合理且各专业涵盖全面、劳动力投入完全满足施工需求的得8-10分； 派驻项目组管理人员和专业工种配置合理性一般且各专业涵盖较为全面、劳动力投入完全可基本保障施工需求的得5-7分； 派驻项目组管理人员和专业工种配置不合理且涵盖不全、劳动力投入无法满足施工需求的得1-4分。 | 10分 |
| 4 | 确保工期的技术组织措施 | 施工进度安排是否具有针对性和可行性，各项保证控制措施是否科学、合理： 工期承诺有利于采购人及项目的实施且进度控制措施针对性和可行性强的得7-8分； 工期承诺和进度控制措施基本保障项目的实施的得4-6分； 工期承诺不利于采购人及项目的实施，进度控制措施针对性和可行性差的得1-3分。 | 8分 |
| 5 | 确保安全、文明施工的保证措施 | 确保安全、文明施工的保证措施是否科学、合理、到位，特别是针对办公场所特殊施工环境需要采取的施工技术和组织措施情况： 施工保证措施科学、合理、到位，完全针对办公场所特殊施工环境需要采取的施工技术和组织措施的得8-10分； 施工保证措施基本针对办公场所特殊施工环境需要采取的施工技术和组织措施的得5-7分； 施工保证措施较差，方案无针对性，缺乏科学、合理性得1-4分。 | 10分 |
| 6 | 确保工程质量的技术组织措施 | 工程施工质量保证措施，施工用材料、半成品、外购件等的供货方案、品牌选用及质量保证措施： 供货方案及质量保证措施详细、合理、有针对性，设备、材料品牌档次较优得6-7分； 供货方案及质量保证措施基本满足项目需求，设备、材料品牌档次一般得4-5分； 供货方案及质量保证措施敷衍、无针对性，设备、材料品牌档次较差得1-3分； | 7分 |
| 7 | 售后服务期限 | 保修期服务期限五年，每加一年得1分，最高得5分。 | 5分 |
| 合计 | 55分 |

2、价格部分（ 30 分）

价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且价格最低的最终报价为评标基准价，其价格分为满分。其他响应供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/最终报价）× 30 %×100

注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），对小型或微型企业参加投标且投标产品为小型或微型企业生产的，价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格评分。

小型、微型企业以联合体参加投标的，联合体协议中约定，小型、微型企业产品的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，最终报价给予2%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系，否则不予价格扣除。

●同时提供以下所有证明材料的响应供应商被认定为小型、微型企业：

1）响应供应商及投标产品生产企业按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业。响应文件中必须提供《中小企业声明函》；

2）在响应文件中提供响应供应商和投标产品生产企业在国家企业信用公示系统（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）被列入小微企业名录的网页打印件并加盖响应供应商公章；

3）响应供应商和投标产品生产企业已通过浙江政府采购网申请注册并成为正式入库供应商的网页打印件（网页打印件应当显示为小型或微型企业）并加盖响应供应商公章。

●残疾人福利性单位视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

① 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

② 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③ 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④ 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤ 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

提供《残疾人福利性单位声明函》的响应供应商被认定为残疾人福利性单位。

● 监狱企业视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

提供以下证明材料的响应供应商被认定为监狱企业：

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

磋商小组评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或某些分项报价明显不合理或者低于成本，或明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量和不能诚信履约的，可要求该供应商在30分钟内书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，磋商小组应将该响应文件作无效处理。

五、成交办法

采购人将根据磋商小组提交的评审报告及推荐的成交候选人，按有关规定确定成交人。

第四章  采购内容及需求

一、规范要求

工程施工中的所有材料、设备和施工质量均应符合下列技术规范的要求：

1、本工程采用的技术规范

（1）国家现行的设计规范。

（2）国家现行的施工规范。

（3）国家现行的验收规范。

（4）国家现行的质量验评标准。

（5）国家及地方现行施工验收及施工安全技术规范。

2、规范的获得由承包人自行解决。

3、在合同履行期间，若上述标准或规范有修改或重新颁布，承包人应遵照执行。

二、施工要求

1、本工程施工严格按照规范要求进行施工，达到各项拟定的设计指标。

2、在免费保修期内，成交人对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对采购人或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏。

3、成交人必须对所承包的工程的质量负全部责任，其责任不因其他材料生产商提供的保证书而减轻或更改。

4、施工时注意做好必要的劳动保护工作。

5、本项目因施工场地条件限制，在施工过程中需要保证业主方正常的工作，请各投标单位充分考虑施工难度，合理报价。

三、材料质量要求

1、材料选择

本工程使用的原材料必须符合设计要求和施工规范的规定。

实际施工过程中，发包人将严格检查验收进场原材料的合格证及质保书，如发现实样与质保书不符，应立即取样进行复查，对不合格的材料严禁用于本工程。

本工程涉及的主要材料及零星材料，各磋商供应商须根据采购人要求及规范进行选材并报价，所有材料要求采用在行业内有一定知名度的品牌(竞争性磋商文件已定品牌的按竞争性磋商文件)，材料生产厂家必须通过ISO质量认证，并符合环保要求，严禁选择不合设计要求的低档材料进行磋商报价及组织施工实施。

2、材料的质量保证

（1）在免费保修期内，成交人对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对采购人或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏。

（3）成交人必须对所承包工程的质量负全部责任，其责任不因其他材料生产商提供的保证书而减轻或更改。

3、磋商供应商应按“主要材料（设备）推荐品牌”要求磋商报价，并在工程量清单报价“表1-6主要材料价格表”的备注一栏里明确品牌、规格、型号、单位、单价等。如磋商供应商没有按竞争性磋商文件要求进行选择，或没有明确注明，或所选材料设备的材质、规格、档次与竞争性磋商文件要求的存在明显差别，或虽按竞争性磋商文件推荐的材料品牌选择但该材料因某种原因停产或其他原因而不能供应的，或虽注明品牌未注明型号、规格的，则实际施工过程中采购人有权在竞争性磋商文件推荐的材料品牌范围内自行确定品牌和规格，且磋商价格不予调整。

四、工程管理的要求

1、本工程发包范围内的工程项目，未经采购人同意一律不得分包。一经发现立即取消承包资格，作违约处理，并承担由此引起的一切经济损失。

2、成交人应严格按已确认施工技术方案组织施工，并无条件地接受采购人代表对施工质量的监督和管理。

3、成交人在工程施工全过程中要认真做好产品保护。因失窃或失火造成的损失均由承包方负责，凡由此而损及采购人利益时，采购人将向成交人索赔。

五、针对本工程的特殊要求

采购人不另行提供招标图施工范围以外的临时设施用地，成交人不得在施工范围内住宿，必须遵守施工所在地管理方的管理规定，并配合物业、采购人和所在地管理方的管理。供应商须根据现场实际情况自行考虑及报价（采购人在开工后将协助成交人解决临时设施用地事宜，但费用由成交人自行解决）。

六、施工场地情况说明

本项目为西湖文化广场E区钢结构屋面维修工程，原有钢结构屋面渗漏，需对原有的屋面进行维修；因原有钢结构屋面渗漏，导致主楼内原有的部分石膏板吊顶及原有吸顶灯灯膜损坏，需对石膏板吊顶及吸顶灯灯膜拆除后重新安装。

工程量清单编制说明

工程名称：杭州画院屋面漏水修缮以及内部设备维修

一、工程概况： 本项目为杭州画院屋面漏水修缮以及内部设备维修。 二、工程量清单编制范围： 杭州画院屋面漏水修缮以及内部设备维修施工范围内的杭州画院屋面漏水修缮以及内部设备维修，具体详工程量清单。 三、工程量清单编制依据： 《浙江省建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）； 建建发[2016]144号文件《关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知》； 浙江省相关文件及解释； 西湖区文化广场E区屋面渗及主楼内吊顶损坏实际情况。 四、安全文明施工措施、规费、农民工工伤保险、税金等要求： 1、安全文明施工措施费投标报价总额不得低于规定的取费基数和费率计取的费用。 建筑工程：取费基数为人工费＋机械费，最低费率为8.57%； 2、管理费：报价不得低于弹性费率下限乘以20%的计算值； 建筑工程：取费基数为人工费＋机械费，费率为2.486%； 3、本工程的规费要求：报价按《浙江省建设工程施工取费定额（2018）》不得低于弹性费率下限乘以30%的规定执行。 建筑工程按照7.734%计入，取费基数为：人工费＋机械费； 4、税金均按照（市区）9%计入。 五、其他说明 1、本工程屋面除锈、翘边固定2、出屋面设备及铆钉、采光窗、天沟局部加强处理（加缝织聚酯布)费用按一项计入，投标单位根据现场报价； 2、本工程屋面清洗、建筑垃圾清运,费用按一项计入，投标单位根据现场报价； 3、主要材料推荐品牌：防水涂料（瑞芙特、凯德、科耐美或相当于）

| 表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单) |
| --- |
| 单位工程及专业工程名称：杭州画院屋面漏水修缮以及内部设备维修-建筑装饰工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 管理费 |  |
|  |  | 主楼室内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 原石膏板吊顶拆除，建筑垃圾外运，运距由施工单位自行考虑 | m2 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011613001002 | 灯膜拆除 | 原有的圆形直径1m的灯膜拆除，建筑垃圾外运，运距由施工单位自行考虑 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、平面：18厚阻燃基层板，9.5mm纸面石膏板；2、木基层防火涂料三遍，并做好防腐处理3、面板接缝处贴嵌缝带 | m2 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 乳胶漆天棚1、腻子粉批刮打磨；2、乳胶漆两遍； | m2 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 030412001001 | 普通灯具 | 圆形直径1m吸顶灯膜，需符合业主招标要求 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 屋面改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011607001001 | 刚性层拆除 | 原有屋面防水层拆除，拆除到基层、垃圾清理外运 | m2 | 5700.00 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 01B020 | 屋面清洗建筑垃圾清运 | 屋面清洗、建筑垃圾清运,运距由施工单位自行考虑 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 010902002001 | 屋面防水 | 屋面做丙烯酸防水涂料一道(缝织聚酯布) | m2 | 5700.00 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | B01001 | 暂定价 | 1、屋面除锈、翘边固定2、出屋面设备及铆钉、采光窗、天沟局部加强处理（加缝织聚酯布) | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |
| 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表 |
| 工程名称：杭州画院屋面漏水修缮以及内部设备维修 |
| 单位工程及专业工程名称：杭州画院屋面漏水修缮以及内部设备维修-建筑装饰工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 金额 (元) | 其中 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 管理费 |  |
|  |  | 0117 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 满堂脚手架 | m2 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

| 表1-6 主要材料价格表 |
| --- |
| 工程名称：杭州画院屋面漏水修缮以及内部设备维修 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注 |
| 1 | 0509120011 | 细木工板 | δ18 | m2 | 525.000 |  |  |
| 2 | 0901120043 | 纸面石膏板 | 1200×2400×9.5 | m2 | 535.000 |  |  |
| 3 | 1301120227 | 乳胶漆 |  | kg | 144.200 |  |  |
| 4 | 1335120009 | 丙烯酸防水涂料 |  | kg | 13110.000 |  |  |

第五章  合同主要条款

使用住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201），其中专用条款使用杭州市城乡建设委员会、市工商行政管理局制定的2014年3月20日印发的《杭州市房屋建筑工程和市政基础设施工程施工合同专用条款(示范文本)》

## 第一部分合同协议书

发包人（全称）：杭州画院

承包人（全称）

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就杭州画院屋面漏水修缮以及内部设备维修施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：杭州画院屋面漏水修缮以及内部设备维修；

2.工程地点：杭州画院内

3.工程立项批准文号：

4.资金来源：杭州市财政资金。

5.工程内容：    具体内容详见工程量清单。

6.工程承包范围：

1）采购人提供的工程名称施工图纸范围内的全部内容，主要包括（但不限于以下工作内容）：  ，具体内容详见工程量清单。

2）可能出现的施工图修改引起的工程量增减以及根据采购人明确指令需在招标范围外增加的工程量及招标范围内减少的工程量。

二、合同工期

计划开工日期：暂定20 年  月 日     。
计划竣工日期：暂定20 年  月  日     。

工期总日历天数：45天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）              (¥元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写） (¥元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） (¥元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） (¥元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写） (¥元)。

2.合同价格形式：单价合同 。

五、项目经理

承包人项目经理：。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于  20       年月日签订。（以备案通过时间作为签订时间）

十、签订地点

本合同在杭州市签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自经双方代表人签字并经单位盖章之日生效。

十三、合同份数

本合同一式壹拾陆份，均具有同等法律效力，发包人执捌份，承包人执捌份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：                 组织机构代码：

地        址：                  地       址：

邮 政  编 码：                  邮 政 编 码：

法定 代 表人：                  法定 代表 人：

委托 代  理人：                    委托代理人：

电  话：                            电  话：

传  真：                             传  真：

电子信箱：                          电子信箱：

开户银行：                           开户银行：

账  号：                              账  号：

## 第三部分专用条款

## 1一般约定

1.1  词语定义

1.1.1  合同

1.1.1.10  其他合同文件包括：

施工组织设计：施工组织设计是用来指导施工项目全过程各项活动的技术、经济和组织的综合性文件。

1.1.2  合同当事人及其他相关方

1.1.2.4  监理人：

名    称：  ；

资质类别和等级： ；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：。

1.1.2.5  设计人：

名    称：    有限公司   ；

资质类别和等级：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：。

1.1.3  工程和设备

1.1.3.7  作为施工现场组成部分的其他场所包括：  /  。

1.1.3.9  永久占地包括：实施工程需永久占用的土地。

1.1.3.10  临时占地包括：为实施工程需临时占用的土地。

1.3  法律

适用于合同的其他规范性文件：

1、《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》

2、《关于进一步加强建筑施工领域企业安全生产工作的实施意见》的通知 （杭建工发〔2011〕130号

3、《关于进一步加强建设工程安全质量物联网管理应用平台建设的通知》（杭建工发【2012】426号）

4、《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市建设工程推广应用预拌砂浆管理办法的通知》（杭政办函（2011）32号）

5、《关于落实建筑工棚安装空调事宜的通知》（杭建工发【2011】237号）

6、《关于进一步加强杭州市建设工程市场要素价格动态管理的指导意见》（杭建市【2011】198号）

7、《关于进一步明确杭州市建设工程优质工程增加费计取规定的通知》（杭建市【2012】240号）

8、《关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知》（建建发[2016]144号

9、《关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知》（浙建站定[2016]23号）

10、《关于营改增后浙江省建设工程材料价格信息发布工作调整的通知》（浙建站信[2016]25号）

11、新工艺、新技术的约定：  /

12、其他：    有新的从新。

1.4  标准和规范

1.4.1  适用于工程的标准规范包括：（1）按通用条款约定

1.4.2  发包人提供国外标准、规范的名称：  /   ；

发包人提供国外标准、规范的份数：  /   ；

发包人提供国外标准、规范的名称：  /   。

1.4.3  发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

国家或行业如有新的技术标准和功能要求，则要求从新。

1.5  合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（或项目发承包基本情况表）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件：

①施工组织设计；

②其他：

1.6  图纸和承包人文件

1.6.1  图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限： /；

发包人向承包人提供图纸的数量： /；

发包人向承包人提供图纸的内容：/。

1.6.4  承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：与工程施工有关的一切必要文件，包括本工程适用的国家现行的设计规范、国家现行的施工规范、国家现行的验收规范、国家现行的质量验评标准、国家及地方现行施工验收及施工安全技术规范等；

承包人提供的文件的期限为：合同签订五个工作日内；

承包人提供的文件的数量为：一式两份；

承包人提供的文件的形式为：书面形式；

发包人审批承包人文件的期限：接到报告后十天内。

1.6.5  现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： /    。

1.7  联络

1.7.1  发包人和承包人应当在 三 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2  发包人接收文件的地点：    ；

发包人指定的接收人为：    。

承包人接收文件的地点： 施工现场项目部  ；

承包人指定的接收人为：                  。

监理人接收文件的地点：              ；

监理人指定的接收人为：。

1.10  交通运输

1.10.1  出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按《通用合同条款》1.10.1条执行。

1.10.3  场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 承包人自行踏勘现场，严格组织交通，自行跟交通部门沟通协调，并承担相应费用。

1.10.4  超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由按《通用合同条款》1.10.4条执行承担。

本工程的超大件：  /   ；

本工程的超重件：  /   ；

1.11  知识产权

1.11.1  关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人同意，不得用于其他工程。

1.11.2  关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归承包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：用于本工程。

1.11.4  承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：（除发包人指明外）承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费包含在合同价款内   。

1.13  工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：   是         ；

a、允许调整合同价格的工程量偏差范围： a、招标时发包人提供的工程量清单计算偏差（注明一次性包干的除外）、发包人确认的施工图修改引起的工程量增减以及根据发包人明确指令需在招标范围外增加的工程量及招标范围内减少的工程量，套用相应或相似的投标单价（相应的投标单价如有修正的按评标办法进行修正后的综合单价；相似的投标单价如砼、砂浆标号的改变，钢筋代换等等）；如无法套用时，有定额的，按浙江省工程预算定额（2018版）直接费（人工、材料、机械价格按照投标口径计入）加规费与税金；无定额（无类似定额）的，人工、材料、机械消耗量由发包人、承包人、跟踪审计部门、监理单位共同协商确定，人工、材料、机械价格按照投标口径计入加规费与税金；规费与税金按《关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知》（建建发[2016]144号、《关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知》（浙建站定[2016]23号）、《关于营改增后浙江省建设工程材料价格信息发布工作调整的通知》（浙建站信[2016]25号）计取；

b、增加合同价款超过原合同总价部分（由发包人按从紧的原则认定，此费用全部在竣工结算后支付）。

C、发包人在收到合同价调整报告后14天认定所发生的事实，但并不代表发包人对合同价款的调整，合同价款调整需双方协商后并经财政或审计部门审定后确定        ；

调整合同价格的修正时间：工程竣工结算审计时。

## 2发包人

发包人应根据工程所需配备发包人代表，同时配备1-2名相关人员到岗履职。

2.2  发包人代表

发包人代表：

姓    名：；

身份证号：；

职    务：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人行使所有发包人赋予的权力。

2.4  施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1  提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前7天移交。

2.4.2  提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：按《通用合同条款》2.4.2执行。

2.5  资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：。

发包人是否提供支付担保：。

发包人提供支付担保的形式：。

## 3 承包人

3.1  承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：竣工图、竣工资料、竣工验收报告等全套资料，并附光盘。

承包人需要提交的竣工资料套数：一式五份。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人自行承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收前十天。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式。

（6）承包人应履行的其他义务：

①承包人的要求、请求和通知，以书面形式由项目经理或驻施工现场代表签字后送交监理人或发包人代表，监理人或发包人在回执上签署姓名和收到时间；

②承包人指派（联系人、联系电话）作为本工程中联系单、通知等材料的签收代表，未经发包人同意的，承包人不得变更。如确需变更的，承包人需提出书面申请，经发包人同意后才能变更；

③承包人确保工程质量，确保在协商工期内完工。

④负责文明施工、安全生产、环境保护等措施，保证工程质量和现场文明安全；因承包人原因在施工中发生的安全责任事故或与业主间的纠纷由承包人承担全部责任。

⑤施工用水、电由承包人自行解决，水、电费包含在合同价款中进行包干使用。

⑥建筑垃圾及多余渣土等必须运出钱江新城范围以外。

⑦当发生意外事件或不可抗力等重大事件，非承包人管理职能所及的（包括但不限于结构性维修、外墙砖脱落、屋面与外墙渗漏以及台风暴雨等），导致小区共用部位、共用设施设备或第三方人身与财物受到损毁、损坏和伤害时，承包人应及时报告甲方，并协助甲方处置。

⑧其余事项按《通用合同条款》3.1条执行 。

3.2  项目经理

3.2.1  项目经理：

姓    名：           ；

身份证号：；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号：   ；

建造师执业印章号：；

安全生产考核合格证书号：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：；

承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理为承包人法定代表人在该项目上的代表人。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理出勤率不低于80%。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：由承包人自行承担相关责任。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理在施工期间离岗七天以上必须经发包人同意，如发现项目经理不在现场组织施工，发包人将视项目经理未到位，每天扣除1000元的违约金，情节严重的发包人有权单方中止合同，后果由承包人负责。

3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任： 发包人有权按违约处理，要求承包人承担20万元的违约赔偿金，情节严重的发包人有权单方中止合同，后果由承包人负责    。

（1）承包人确需更换项目经理的，继任项目经理注册执业资格、管理经验的约定：同于或高于原项目经理资质、管理经验,并经发包人书面同意         。

（2）承包人擅自更换项目经理的违约责任：  按《专用合同条款》3.2.3执行         。

3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：扣除全部履约保证金，情节严重的发包人有权单方解除合同。

3.3  承包人人员

3.3.1  承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前7天内 。

3.3.2 承包人需更换主要施工管理人员的，继任人员的数量、注册执业资格、管理经验的约定：不得低于原规模、标准，并需经发包人同意。

3.3.3  承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：扣除全部履约保证金，情节严重的发包人有权单方解除合同。

3.3.4  承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 承包人派驻施工现场人员有下列情形之一的，经监理人提出，发包人同意，必须在24小时内调离本工程范围，承包人应立即用资格和经验可为发包人接受的人员代替，由此发生的一切费用由承包人承担：a.发包人有证据证明现场人员不胜任岗位的；b.不能积极配合监理人员及发包人的；c.违反发包人或承包人工地现场管理规定的；d.无证上岗的（适用于按规定必须有上岗证）；e.与本合同规定人员名称不符的；f.与本工程施工无关的人员    。

    - 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人更换主要施工管理人员需经发包人书面同意，否则发包人有权按违约处理，要求承包人每人每次更换需承担2万元的违约赔偿金，情节严重的发包人有权单方中止合同，后果由承包人负责。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：主要管理人员在施工期间离岗七天以上必须经发包人或监理人同意，如发现主要管理人员不在现场组织施工，发包人将视管理人员未到位，每天每人扣除1000元的违约金，情节严重的发包人有权单方中止合同，后果由承包人负责。

3.5  分包

3.5.1  分包的一般约定

禁止分包的工程包括：按《通用合同条款》3.5.1。

主体结构、关键性工作的范围：。

3.5.2  分包的确定

允许分包的专业工程包括：。

其他关于分包的约定：如发现擅自转包、分包，除立即取消转包、分包人的转包、分包资格外，发包人还有权要求承包人支付中标价1.5%的违约金。工程如确需分包，必须在投标书中写明分包人并提供有关资料（如资质、业绩等） 。

3.5.4  分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：。

3.6  工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按《通用合同条款》3.6条。

3.7  履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人在本合同签订后提交合同总价5%的履约保证金，在提交履约保证金的同时必须额外提交中标价净值与风险控制价之差额，上述款项可以以银行保函、商业保函或支票、汇票和转账等方式提交，作为全面、及时履行合同义务的保证，承包人逾期不支付的，发包人有权在应付工程款中扣除。合同履行过程中发生承包人违约情形的，承包人依约应承担的违约金，发包人有权在履约保证金中扣除。当承包人支付的履约金应违约被扣除余额不足50%的，承包人应当及时补足，承包人不按要求补足的，发包人有权在应付进度款中扣留。

## 4 监理人

4.1  监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按监理合同执行。

关于监理人的监理权限：依据监理合同执行，但涉及设计变更、工期顺延、材料价格、用材、追加工程款、经济补偿等可能影响工程价款或工期的签证需经发包人书面同意，签证才有效。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  /    。

4.2  监理人员

总监理工程师：

姓    名：；

职    务： ；

监理工程师执业资格证书号：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：；

关于监理人的其他约定：。

4.4  商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）；

（2）；

（3）。

## 5 工程质量

5.1  质量要求

5.1.1  特殊质量标准和要求：  /   。

关于工程奖项的约定：  /   。

5.3  隐蔽工程检查

5.3.2  承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

## 6 安全文明施工与环境保护

6.1  安全文明施工

6.1.1  项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：施工现场按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）评定达到 “合格”标准。

6.1.4  关于治安保卫的特别约定：按《通用合同条款》6.1.4条执行。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人应在工程开工后7天内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。

6.1.5  文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

1、遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫、安全和施工噪音等管理规定。

2、承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应经有关部门批准。

3、其他  ⑴施工安全管理按《杭州市建设工程施工安全管理条例》执行，承包人应严格按照“杭州市双标化工地”的要求组织施工，遵守工程建设安全文明施工的有关规定，认真落实各项安全保护措施及安全生产责任制，并随时接受发包人或监理工程师及有关部门的监督检查。发包人在进行巡查时发现工程质量或环境保护、文明施工、安全施工达不到要求，第一次发现给予承包人警告并责令整改，二次发现承包人应立即整改并向发包人支付一万元人民币的违约金，三次及以上发现或被上级部门通报批评或被新闻媒体曝光者，每次承包人按人民币五万元向发包人支付违约金并扣除相应的措施费。违约金及措施费在当月工程款中扣除。⑵承包人应对进度施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，持证上岗，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。⑶承包人应强化安全意识，抓好安全生产，消除安全隐患，杜绝事故发生，施工中若发生安全及人身事故均由承包人自行负责处理，并承担全部费用。发现有违反安全生产操作规范的，发包人有权提出整改，承包人必须整改到位。⑷发生的费用承包人已在投标报价中包干，发生重大伤亡事故或其他事故，承包人应及时上报发包人，并承担全部赔偿责任（非承包人原因除外）。⑸承包人应注意保护施工现场已完建筑物的安全。⑹如由于承包人安全措施不力造成事故的责任和由此发生的费用，由承包人承担且向发包人支付每次一万元人民币的违约金。⑺发包人、监理工程师、总承包人有权对承包人的安全施工状况进行检查，发现有违反安全施工情况的，有权提出整改要求，承包人须按要求进行整改。⑻针对不同的分部分项工程，承包人在开工前必须进行安全技术交底，安全技术交底时必须有监理工程师参加，经监理工程师认可后方能施工。⑼严格遵守和执行杭建文领（2018）1号文“关于继续深入开展市区建筑工地文明施工和扬尘污染综合整治工作的通知”，充分考虑扬尘污染治理和文明施工的费用，⑽承包人对施工场地周边一定范围环境负有责任，故施工中不得随意排放浑浊废弃物，不得随意抛掷各类垃圾、建筑材料等杂物；运输建筑材料、垃圾和工程渣土的车辆应采取有效措施保证行驶途中不污染道路和环境等。⑾承包人应充分响应杭州市委、市政府关于工程运输车安全整治有关问题的相关意见，落实好工程安全运输责任制。

4、上述手续办理费用约定如下：   /

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定，按以下第 1 种方式约定：

（1）      /

①  视相关措施的落实情况与进度款同期支付             。

②  其他：  /                         。

（2）其他：  /                         。

## 7  工期和进度

7.1  施工组织设计

7.1.1  合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按《通用合同条款》7.1.1条执行。

7.1.2  施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后 7 天内提供详细施工组织（施工方案）和进度计划。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：接到报告后7天内予以批复，发包人、监理单位对施工组织设计方案的确认是对施工组织设计方案可行性的确认，并不是对所涉费用的确认，也不免除承包人对施工组织设计方案应承担的责任。承包人按审定确认的施工组织设计（施工方案）和进度计划要求施工。

7.2  施工进度计划

7.2.2  施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：在收到修订的施工进度计划后7天内确认或提出修改意见。

7.3  开工

7.3.1  开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工日期前7天。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工日期前7天。

7.3.2  开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4  测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：

开工日期前7天。

7.5  工期延误

7.5.1  因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：

①重大设计变更引起的工期延误                        ；

②其他：  /                             。

7.5.2  因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人进度工程量未达到进度计划工程量的70%以上的，发包人有权终止合同。发包人终止合同的，承包人须在10日内撤出施工现场的所有机械、材料、人员，并向发包人移交施工资料。承包人未按约定撤出施工现场的，发包人有权将机械、材料清理出施工现场，由此产生的费用、造成的损失由承包人承担。

逾期竣工5天以内（含5天）的，每逾期一日，承包人按壹仟元/天向发包人支付违约金；逾期竣工 5 天以上的，每逾期一日，承包人按贰仟元/天向发包人支付违约金；如发包人的损失高于违约金的，承包人还应赔偿发包人损失   。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：不超过合同价的3%。

7.6  不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：

（1）施工场地周围地下管线 ；

（2）地下障碍物和污染物  ；

（3）邻近建筑物、构筑物的保护要求 ；

（4）其他   。

7.7  异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

实际发生时认定。

7.9  提前竣工的奖励

7.9.2  提前竣工的奖励：  /  。

## 8  材料与设备

8.4  材料与工程设备的保管与使用

8.4.1  发包人供应的材料设备的保管费用的承担： a、招标时已明确由发包人供应的材料设备保管费用、检验试验费由承包人投标时费率包干；b、施工过程中新增的由发包人供应的材料设备保管费用按材料设备价乘以1%计保管费；c、因承包人原因发生材料丢失损坏，由承包人负责赔偿 。

8.6  样品

8.6.1  样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

按《通用合同条款》8.6条和相关标准、规范执行  。

8.8  施工设备和临时设施

8.8.1  承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人承担相应费用 。

## 9试验与检验

9.1  试验设备与试验人员

9.1.2  试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 由承包人提供 。

施工现场需要配备的试验设备： 由承包人提供 。

施工现场需要具备的其他试验条件： 由承包人提供 。

9.3材料、工程设备和工程的试验和检验

试验、检测单位资质条件约定：  按有关规定执行                 ；

试验、检测单位选择约定：由发包人委托具有相应资质的第三方检测机构；

试验、检测费用约定：根据杭建工发2010（558）号规定，建设工程质量检验试验费由发包人委托具有相应资质的检测机构进行，签订三方合同，由承包人直接支付，专项用于工程质量检测活动，该费用已包含在合同价款中，不再另行计算。

9.4  现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定： 按《通用合同条款》9.4条执行 。

## 10变更

10.1  变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用合同条款约定  。

10.4  变更估价

10.4.1  变更估价原则

关于变更估价的约定:

一、已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价确定。

二、已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价确定。

三、已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，其单价的确定，按以下约定： 如无法套用时，有定额的，按浙江省工程预算定额（2018版）直接费（人工、材料、机械价格按照投标口径计入）加规费与税金；无定额（无类似定额）的，人工、材料、机械消耗量由发包人、承包人、跟踪审计部门、监理单位共同协商确定，人工、材料、机械价格按照投标口径计入加规费与税金；规费与税金按《关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知》（建建发[2016]144号、《关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知》（浙建站定[2016]23号）、《关于营改增后浙江省建设工程材料价格信息发布工作调整的通知》（浙建站信）计取   。

四、工程量清单错误和（或）设计变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过以下情况的，其单价允许调整：凡合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程数量15%及以上时，或者合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%以上时。工程量偏差超过上述变化幅度之外变动部分的相应单价调整方法按以下方式约定：发包人有权选择按原投标价或指定由承包人参照投标时的报价分析表对原单价重新组价或参考造价管理部门现行的计价依据提出适当的单价，经发包人和监理人审定后执行，最终结算的价款以审计为准。

五、其他：

a．清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子目调整综合单价。材料变化的仅调整材料的信息价(无信息价的按市场价)差价，并计增减材料差价的税金。

b．如工程量清单中相同工作内容及项目特征的子目出现多个不同报价的，变更时参照相同或相似项目中最有利于发包人的综合单价；如同一人工、材料、机械在投标时有多个不同报价的，变更时参照最有利于发包人的报价确定相应价格；若无投标材料价格的，则由发包人、承包人、审计单位、监理单位共同进行市场调查询价后确定，价格最终以政府审计或财政部门的结算审计为准。

c．技术措施费在招标范围发生重大变化或重大设计变更引起增加或减少时，根据相关变更依据和建设行政主管部门的批复意见进行相应调整，原措施费项目清单中已有的措施项目，按原有措施费的组价方法或单价调整；原措施费项目清单中没有的措施项目，组价方法按10.4.1第3款执行。如有甩项工程，采购人将对相应施工组织措施费和技术措施费按上述方法予以扣除。

d．招标施工图已明确的分项工程内容及工程量清单项目特征描述的分项工程内容均应计入综合单价报价，若承包人提供的分部分项工程量综合单价计算表及综合单价工料机分析表没有详尽分析的，发包人将对实际未实施的分项工程予以扣除，扣除部分的价格参考第按10.4.1条的相应原则并结合投标报价水平确定。

10.5  承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 收到承包人报送的合理化建议后三天内审查完毕并报发包人  。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到监理报送的合理化建议后三天内审查完毕  。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  /  。

10.7  暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1  依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定。

10.7.2  不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：  /   。

10.8  暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 暂列金额作为不可预见费，实际发生时按实结算，不发生时不予支付  。

## 11价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 否  。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第/种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定： / 。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  /  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  /  %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  /  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  /  %

时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± /  %时，其超

过部分据实调整。

第3种方式：采用政策性文件调整。

政府投资工程因市场价格波动引起的调整按以下第 1种方式约定执行：

1、按《关于进一步加强杭州市建设工程市场要素价格动态管理的指导意见》（杭建市[2011]198号）执行 ；。

2、其他：                                                    。

其中

（一）风险范围及幅度的约定：

（1）人工费的风险幅度6%

（2）材料价格的风险幅度10%

（二）材料价款动态调整结算方式采用以下第3 种方式约定：

1、按时间进度分段结算：

/

2、按工程形象部位(目标)分段结算：

/

3、竣工后一次性结算：

（一）非承包人原因引起的延期，经发包人、监理单位审批同意顺延后，经批准的顺延工期可计入合同工期，未经审批同意，不得延长合同工期。

（二）施工单位办理工程结算时必须向审核部门提供预算软件导出的带有计价软件格式的电子结算文件。

施工中如承包人遇材料因实际情况需要变更，不得降低品质，并且须经发包方、监理方、使用人同意，材料变更应在采购文件选定的品牌、规格范围内，单价不应突破原材料投标报价。

甲供材料的计算方法按市财政有关文件规定计算。施工单位不得随意更换甲供材料品种规格，不得随意多领少领甲供材料。若因特殊情况需要乙供，施工单位须向采购人提交书面申请，得到采购人同意后方可乙供，否则超出甲供量部分的材料不予结算。

现有管线、邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木等的保护费计算。招标时已明确的，其保护费用响应供应商应根据采购人提供的交底资料，结合现场探勘，充分考虑施工难度，计入报价，包干使用。实施过程中新发现的，其保护费用按实计算，计算口径按10.4.1执行。

本工程为政府性投资项目，根据浙价服【2009】84号文件，实际计算中将按此条款执行：发包人根据国家造价管理的有关规定以及审部门审定的工程结算，与承包人办理最终价款结算手续。发包人、审计部门应在竣工验收合格、承包人提供完整结算资料以及具备其它结算条件后及时按有关规定核实承包人递交的结算报告及结算资料，但并不受通用条款所述的时间约束。结算审核需进行初审及终审，结算审核时审查费用参照浙价服[2009]84号文件计取，其中承包人需承担的初审审计费为超过5%以外的核减额、核增额的5%，承包人需承担的终审费用为超过5%以外的核减额、核增额的5%，结算价款最终经审计部门审定后支付。审计部门对承包人提交的竣工结算报告进行审计时，承包人必须根据发包人及审计部门的要求履行配合义务，因承包人不配合审计部门，导致审计部门无法及时完成造价审计的，责任由承包人承担，承包人不得以此要求发包人承担逾期付款违约责任。

## 12合同价格、计量与支付
12.1  合同价格形式

1. 单价合同。

综合单价包含的风险范围：

（1）应由承包人承担的工、料、机在投标编制期或预算书编制期与合同实施期间所发生的市场价格波动。

（2）其他：  a、必要的技术措施费；

b、约定范围内人工、材料（设备）、机械台班价格的上涨；

c、在工程施工中应能预计的费用；

d、所有采购文件或工程量清单明示要求报价的内容而承包人未予报价的：例如承包人需自行解决工人住宿问题，费用单列纳入措施费报价，未在措施报价中体现或不完全体现的，视作优惠；

e、承包人对工程现场环境以及发包人提供的采购文件、图纸等资料作出错误的推论、理解而导致的报价失误；

f、采购文件约定的工程量清单数量误差引起的综合单价成本差异；

g、组织措施费用实行固定总价包干，不得因设计图纸变化、工程量增减、施工方案变更等任何因素而调整的费用；

h、规费、税金等为费率包干；

i、清单描述中有按图集或规范施工的，综合单价必须满足规范和图集要求；

j、根据现有施工场地等实际情况，承包人已充分考虑必须发生和可能发生的费用，均已纳入措施费报价，未在措施费报价中体现或不完全体现的，视作优惠；

k、投标报价与施工组织设计相一致，对施工组织设计的内容未在合同报价中体现的视同承包人优惠；施工期间由于承包人原因造成施工方案的更改，所增加的工程费用及工期一概不予调整，属施工技术组织措施失误造成的费用及延误工期均由承包人承担。

风险费用的计算方法：以上风险费用应在投标报价时考虑，不再另行计取。

风险范围以外合同价格的调整方法：

（1）市场价格波动引起的调整按本合同11.1第3种方式的约定计算           。

（2）其他： a、工程量变更根据施工图及联系单，按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）计算，结算工程量须首先报监理及建设单位初审综合单价按10.4.1条执行；

b、在招标范围发生重大变化或重大设计变更引起施工技术措施费增加或减少时，根据相关变更依据和建设行政主管部门的批复意见进行相应调整，原措施费项目清单中已有的措施项目，按原有措施费的组价方法或单价调整；原措施费项目清单中没有的措施项目，组价方法按10.4.1款中第(3)条执行。如有甩项工程，采购人将对相应技术措施费按上述方法予以扣除；

c、工程量清单项目特征描述的分项工程内容均应计入综合单价报价，若响应供应商提供的分部分项工程量综合单价计算表及综合单价工料机分析表没有详尽分析的，发包人将对实际未实施的分项工程予以扣除，扣除部分的价格参考第10.4.1款中第(3)条，结合投标报价水平确定；

d、其他：未尽事宜协商解决    。

2. 总价合同。

总价包含的风险范围：  /  。

风险费用的计算方法：  /  。

风险范围以外合同价格的调整方法：  /  。

3. 其他价格方式：  /  。

12.2  预付款

12.2.1  预付款的支付

预付款支付比例或金额：合同价款的30% 。

预付款支付期限：收到承包人的履约保证金及风险保证金（如有）15天内支付。

预付款扣回的方式：不扣回，直接抵消合同价款 。

12.2.2  预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： /  。

预付款担保的形式为： /  。
12.3  计量

12.3.1  计量原则

工程量计算规则：

（1） 实行工程量清单计价的工程项目，其工程量的计算规则应按国家标准工程量计算规范及省级行业主管部门颁布的补充规定执行。

（2）不实行工程量清单计价的工程项目，工程量的计算规则应按省、市行业主管部门颁布的各专业工程定额的工程量计算规则执行。

12.3.2  计量周期

关于计量周期的约定：按进度计量

12.3.3  单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： 按《通用合同条款》12.3.3款执行  。

12.3.4  总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：  /   。

12.3.5  总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  /  。

12.3.6  其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：  /  。

12.4  工程进度款支付

12.4.1  付款周期

关于付款周期的约定：  按进度付款    。

12.4.2  进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：   按《通用合同条款》12.4.2款执行，同时，确保维修记录及维修前、后的影像等相关资料的齐全、完整性也是工程进度款支付的条件  。

12.4.3  进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  /  。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /  。

12.4.4  进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人  。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 应在收到监理人上报的承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并签发进度款支付证书  。

（2）发包人支付进度款的期限：签发进度款支付证书后14天内。

合同价款内的工程款支付：合同签定，承包人提交履约保证金，发包人支付合同价款的30%，全部货到现场经发包人组织相关单位点箱点件检验后15个工作日内付至合同价的60%，安装调试完成并永久通电后付至合同价款的85%，合同期满经审计审核后在7个工作日内支付至审定价的97.5%，余款2.5%待保修期结束付清。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 协商解决 。

12.4.6  支付分解表的编制

2. 总价合同支付分解表的编制与审批： / 。

3. 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： /  。

## 13验收和工程试车

13.1  分部分项工程验收

13.1.2  监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2  竣工验收

13.2.2  竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 按《通用合同条款》13.2.2条执行 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： /  。

13.2.5  移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 按《通用合同条款》13.2.5条执行 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： /  。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 发包人收到承包人提交的竣工验收报告及竣工验收资料后，认为工程尚不具备竣工验收条件或承包人提交人竣工验收资料不完整的，有权不组织竣工验收，直至工程符合工程竣工验收条件或竣工验收资料完整。

若工程验收时，竣工验收资料尚不完整，或不完全符合主管部门要求的，工程竣工验收通过后，承包人仍应按要求提交完整的符合要求的竣工资料。

13.3  工程试车

13.3.1  试车程序

工程试车内容： 所有试车费用承包人已在合同价中包干  。

（1）单机无负荷试车费用由 / 承担；

（2）无负荷联动试车费用由 / 承担。

13.3.3  投料试车

关于投料试车相关事项的约定： / 。

13.6  竣工退场

13.6.1  竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 颁发工程接收证书后7天内，承包人须将本工程范围内所有设施设备、设备基础、临时用房、硬化地坪、建筑垃圾、剩余建筑材料等全部拆除、清理出场，同时撤出所有施工人员，费用由承包人自行承担。

若承包人未在上述期限内及时退场，发包人有权代为拆除、清理，所产生的费用及造成的损失由承包人承担，且每逾期一天，承包人应向发包人额外支付违约金一万元。

## 14  竣工结算

14.1  竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限： 按《通用合同条款》14.1条执行，若工程竣工验收后3个月承包人仍款提交完整的结算资料，发包人有权直接进行后续审定 。

竣工付款申请单应包括的内容： 按《通用合同条款》14.1条执行 。

14.2  竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： 按《通用合同条款》14.2条执行 。

发包人完成竣工付款的期限： /  。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按《通用合同条款》14.2条执行 。

14.4  最终结清

14.4.1  最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 三份  。

承包人提交最终结算申请单的期限：按《通用合同条款》14.4.1条执行 。

14.4.2  最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 收到承包人提交的最终结清申请单后30天内  。

（2）发包人完成支付的期限： /  。

## 15  缺陷责任期与保修

15.2  缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 2年  。

15.3  质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 是 。

15.3.1  承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： /  ；

（2） 2.5%的工程款；

（3）其他方式: /  。

15.3.2  质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第2种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: /  。

关于质量保证金的补充约定：  /  。

15.4  保修

15.4.1  保修责任

工程保修期为： 五年。

15.4.3  修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：48小时内 。

## 16违约

16.1  发包人违约

16.1.1  发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： / 。

16.1.2  发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

- 因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： / 。

- 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： / 。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： / 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： / 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： / 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约

责任： / 。

（7）其他： / 。

16.1.3  因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2  承包人违约

16.2.1  承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： /  。

16.2.2  承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：承包人必须严格按照合同条款、施工图纸、设计说明、施工验收规范及国家和省市有关质量验收标准等精心组织施工，严格把好每道工序的质量关，确保工程质量达到合格等级。经验收，如有不合格工程，承包人应无条件返工、整改、采取相应的补救、修复措施，直至验收合格，由此追加的费用和延误的工期均由承包人负责，同时扣除其全额履约保证金，并支付发包人工程结算总价5％的违约金 。

16.2.3  因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： /  。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  /  。

## 17不可抗力

17.1  不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： /  。

17.4  因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 / 天内完成款项的支付。

## 18  保险

18.1  工程保险

关于工程保险的特别约定：按通用条款及浙江省和杭州市的有关规定办理。

18.3  其他保险

关于其他保险的约定：发包人和承包人各自为其在施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员  。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 是  。

18.7  通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按《通用条款》18.7执行  。

## 20  争议解决

20.3  争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 不同意  。

20.3.1  争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： /  。

选定争议评审员的期限： /  。

争议评审小组成员的报酬承担方式： /  。

其他事项的约定： /  。

20.3.2  争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： /  。

20.4  仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，双方当事人一致同意提交杭州仲裁会员会申请仲裁；但双方当事人特别约定下列解决方式中第 2 种方式解决争议的除外：

（1）提交 / 仲裁委员会申请仲裁；

（2）依法向 工程所在地 人民法院起诉。

## 21．其他补充事项的约定

21.1承包人采购的材料、设备须附有产品合格证及产品质量保证书等资料，质量须同时满足当地电力部门相关要求，规范、标准要求进行复试的材料按规定要求进行复试。

21.2当承包人未按合同约定履行义务，造成质量低下、进度迟缓、管理混乱或将中标项目转让（转包给他人），发包方有权解除合同，没收履约保证金，如给发包人造成的损失超过保证金数额的还应当对超过部份予以赔偿，并依法承担相应的法律责任。

21.3承包人应确保民工工资的及时支付，如不及时支付，视作违约，承包人应按合同价款的2%向发包人支付违约金且由此造成的后果与损失应由承包人承担，同时，发包人有权在工程款中扣除相应费用代为支付民工工资。

21.4工程实施期间，承包人必须确保本工程项目进度款专款专用，发包人（或发包人委托的中介机构）随时有权到承包人处核查工程进度款使用情况，承包人须全力配合不得以任何理由拒绝。

21.5施工中必须采用预拌砂浆并符合《杭州市建设工程推广应用预拌砂浆管理办法》的要求。

21.6施工过程中若发生死亡事故，按照20万元/人进行处罚，且必须在事发后立即启动应急预案，并在24小时内按事故等级通报上级，并做好事故处理和善后等各类事宜。否则发包人有权直接处理，相关费用在履约保证金或工程款中直接扣除。

21.7承包人承诺在采购人使用投标所有产品时不会因知识产权或产品所有权等问题引起第三方索赔或其他要求，否则由此给采购人造成的一切损失都应由承包人承担。

21.8在交付及保修期间，如因质量问题需维修，而责任暂时无法界定时，承包方应无条件进行维修，更换后再行界定责任。

21.9合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与采购文件和中标人响应文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同履行过程中，经双方协商一致变更、补充本合同内容的，不受本条款限制，补充合同或工程联系单等内容与本合同内容不一致的，以补充合同内容为准。

21.10本采购文件未尽事宜按现行招标投标的有关法律法规和规定执行。

附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：履约担保格式

附件9：预付款担保格式

附件10：支付担保格式（财政性投资项目按相关规定执行）

附件11：暂估价一览表

附件12：廉政责任合同

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量 等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就工程名称 签订工程质量保修书。

# 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：本合同承包范围内的全部工程内容。

# 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；

3．装修工程为2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

7．其他项目保修期限约定如下：本工程质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

# 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日期起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

# 四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

# 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

# 六、双方约定的其他工程质量保修事项：

1、工程竣工前，承包人应将其指定的工程保修负责人姓名、联系电话以书面形式通知发包人。如发包人在工程竣工时仍未收到承包人的通知，则承包人同意指定该工程项目经理（项目负责人） (联系电话： )为保修负责人。

2、承包人指定的工程保修负责人的联系电话应随时保持畅通，如保修负责人或联系电话发生变动，承包人应及时以书面形式通知发包人，有关变更在发包人收到承包人的通知之日正式生效。当发生质量投诉时，发包人可按承包人提供的联系电话通知承包人指定的工程保修负责人，该保修负责人应于接到电话通知时起，24小时内到发包人处领取《工程保修通知单》，该电话通知以发包人处留存的电话通知记录为准。逾期未来领取，或电话通知时该保修负责人的联系电话无法接通，为了避免各方损失扩大化，承包人同意由发包人另行委托其他施工单位维修，所发生的费用及代办费按本条第3款规定从承包人预留于发包人处的质量保证金中扣付。

3、承包人必须从发包人处领取《工程保修通知单》起24小时内(经发包人书面批准可以适当延长)与发包人约定现场核查时间，并按时到现场核查、完成维修(在本保修书第六条规定的保修时限内完成);如发生涉及结构安全或严重影响使用功能的紧急抢修事故，承包人在接到保修通知后，应立即到达现场抢修。若承包人不遵守上述规定，发包人有权另聘其他施工单位进行维修，相关费用由承包人承担，且发包人可按所发生费用总额的50%向承包人收取代办费。如承包人拒不承担上述费用，发包人有权从承包人预留于发包人处的保修金中直接抵扣。

4、承包人领取《工程保修通知单》后应妥善保管，并在完成保修后作为已履行保修义务的依据立即交回发包人。否则，视为承包人未履行保修义务，发包人有权按照返修内容估算返修费用及代办费，并按本条第3款规定从承包人预留的质量保证金中扣付;如承包人履行了保修义务而住户无正当理由不在《工程保修通知单》上签名确认，承包人应及时通知发包人，经发包人签章确认后，可认定为承包人已履行了保修义务。

5、经发包人组织验收合格，质量保修问题方视为处理妥当。如经验收不合格，发包人有权另聘其他施工单位进行维修，有关维修费用的承担按照本条第3款规定执行。

6、若承包人未按上述规定履行保修义务而发生的维修费用，均由发包人和发包人另行委托的施工单位按市场行情价进行结算，按本条第3款规定从承包人预留于发包人处的质量保证金中抵扣。

7、保修期间承包人必须认真履行保修工作，应履行以下责任：

工程质量保证金在工程保修期满、备案完成后，扣除相应的扣款（由于承包人维修不及时而发包人自行维修的费用）后，结清余款（无息）。

发包人在保修期内发现质量问题并通知承包人，承包人应及时派专业人员进行维修，如承包人未及时派专业人员进行维修，发包人有权请其它人进行维修，由此产生的费用将从承包人的质量保修金中予以扣除，同时承包人将承担因维修延误给发包人造成的一切损失。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：       承包人(公章)：

地  址：    地  址：

法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：      委托代理人(签字)：

电  话：   电  话：

传  真：   传  真：

开户银行：   开户银行：

账  号：       账 号：

邮政编码：    邮政编码：

第六章　响应文件格式

1.响应文件的外包装封面格式

竞争性磋商采购响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2.响应文件封面格式

正本/副本

竞争性磋商采购响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

3.资格证明文件：

1）、提供有效的经营执照副本复印件并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字；

2）、提供有效的依法缴纳税收证明（完税凭证或税务部门出具的证明，新成立单位出具银行资信证明）；

3）、提供有效的最近一个月依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；

4）、投标前三年无重大违法记录声明书；

5）、信用记录：响应供应商在响应文件中提供投标截止前三个工作日的查询信息：查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn），最终审查以代理机构在投标截止前一个工作日查询的最新信息为准；

6）、法定代表人证明书，法定代表人授权书（法定代表人参加投标的无须提供）、授权委托人身份证复印件、授权委托人社保证明（被委托人必须为本单位在职员工，并提供至少开标前一个月的社保证明）；本项不作为资格证明文件审查内容。

7）、响应供应商必须具有建设行政主管部门核发的建筑防水工程专业承包三级或建筑防水防腐保温工程专业承包二级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证，提供相关证书复印件（原件备查）。

4.投标声明书格式

投标声明书

致：_______     __：

_______     __（响应供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（响应供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起 ______日。

2.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

3.我方不是采购人的附属机构；没有为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

4.我单位方负责人同时为下列单位的负责人：                 。

5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

6.我方委托授权人      （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          本项目的投标活动，

7.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           。

8.我方参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录有：          。

9.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或授权委托人：     （签字或盖章）

响应供应商：       （盖章）                              年    月    日

5.商务技术文件目录

（1）磋商保证金交付凭证（如电汇、网银转账凭证等）；

（2）法定代表人授权委托书（格式见第六章）；

（3）中小企业的相关证明材料（如响应供应商和投标产品生产企业为小型或微型企业）：

① 中小企业声明函（格式见第六章）；

② 响应供应商和投标产品生产企业在国家企业信用公示系统（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）被列入小微企业名录的网页打印件并加盖响应供应商公章；

③ 响应供应商和投标产品生产企业已通过浙江政府采购网申请注册并成为正式入库供应商的网页打印件（网页打印件应当显示为小型或微型企业）并加盖响应供应商公章。

（4）残疾人福利性单位声明函（如响应供应商为残疾人福利性单位，格式见第六章）；

（5）监狱企业的相关证明材料（如响应供应商为监狱企业）：

① 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（6）投标产品列入节能产品政府采购清单的相关证明材料（如有）；

（7）投标产品列入环境标志产品政府采购清单的相关证明材料（本项目不适用）；

（8）响应供应商情况介绍；

（9）商务响应表（格式见第六章）；

（10）管理体系认证证书（如：ISO9000系列质量管理体系认证证书、ISO14000系列环境管理体系认证证书、OHSAS18001系列职业健康安全管理体系认证证书）复印件；

（11）类似项目业绩表（证明材料：提供合同和验收证明复印件）（格式见第六章）；

（12）技术响应表（格式见第六章）；

（13）技术规格书、所投产品的品牌、型号规格、主要技术性能、特点、操作说明和质量水平的详细描述（不含报价）；

（14）产品样本说明书（如有）；（样本为英文版的，须同时提供中文版。如英文版与中文版不一致的，以中文版为准）；

（15）设备的详细配置及零部件清单；其中：零部件需说明制造商和国别（不含报价,格式见第六章）；

（16）响应供应商的安装、调试、验收方法或方案（包括验收方案、依据标准、参数指标等），详细的培训方案（包括培训人数、培训内容、培训时间、培训地点）；

（17）项目进度、安装施工计划安排及保障措施。

（18）质量保修期限、质保内容；

（19）技术服务、技术培训、售后服务（距采购人最近的服务网点的详细介绍，包括资质资格、技术力量等）、售后服务内容及承诺。

（20）项目实施人员一览表（格式见第六章）；

A. 主要指各人员岗位安排分配明细计划：项目组名单、人员数量配置、分工等；本项目的项目团队负责人及相关主要岗位负责人的简历及相关岗位责任描述；

B. 项目负责人的同类工作经验、资质证书等。

（21）选配件、专用耗材、售后服务优惠表（格式见第六章）；

（22）响应供应商对本项目的风险控制措施及方案；

（23）与评审、评分有关的其他技术资料。

6.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：_______     __ ：

我_______     __（姓名）系_______     __（响应供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工       （姓名）以我方的名义参加__________                                    项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：  （签字或盖章）                法定代表人： （签字或盖章）

职务：                                    职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

响应供应商：       （盖章）

年    月    日

7.中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
  1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
   2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权委托人：    （签字或盖章）

响应供应商：      （盖章）           日  期：

8. 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权委托人：    （签字或盖章）

响应供应商：      （盖章）           日  期：

9.商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 响应供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |

法定代表人或授权委托人：    （签字或盖章）

响应供应商：      （盖章）           日  期：

10.技术响应表格式

技术响应表

项目编号：

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |

注：

  - 响应供应商应根据投标设备的性能指标、对照采购文件要求一一对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

法定代表人或授权委托人：    （签字或盖章）

响应供应商：      （盖章）           日  期：

11.设备配置清单格式

设备配置清单

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权委托人：    （签字或盖章）

响应供应商：      （盖章）           日  期：

12.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人或授权委托人：    （签字或盖章）

响应供应商：      （盖章）           日  期：

13.选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

项目编号：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |
| 4 |  |  |  | % |
| 5 |  |  |  | % |
| 6 |  |  |  | % |

法定代表人或授权委托人：    （签字或盖章）

响应供应商：      （盖章）           日  期：

14.报价文件目录

（1）投标函（格式见第六章）

（2）开标一览表（格式见第六章）

（3）已标价的工程量清单（格式见第六章）

（4）政府采购政策情况表(格式见第六章)

（5）响应供应商针对报价需要说明的其他文件和说明

15.投标函格式

投 标 函

致：_______     __：

根据贵方为                   项目的招标公告（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表响应供应商_______                    __（响应供应商名称）提交响应文件正本一份、副本      份。投标总价为           。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.响应供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改、澄清文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.响应供应商在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期自开标日起 ______个日。

4.如中标，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本响应供应商将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.响应供应商同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________响应供应商代表姓名 ___________  职务：______ _______

响应供应商名称:__________（盖章）_________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或授权委托人:_____（签字或盖章）______

日期:_____年___月___日

16.开标一览表

报价一览表

项目编号：                                   单位：元

| 标项 | 工程名称 | 数量 | 单位 | 工期（天） | 投标报价（元） | 项目经理 | 投标声明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州画院屋面漏水修缮以及内部设备维修 | 1 | 项 |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、报价文件应包括开标一览表。

3、本项目报价方式为：工程量清单报价。

法定代表人或授权委托人：    （签字或盖章）

响应供应商：      （盖章）                           日  期：

17.工程量清单报价格式

工程量清单报价

(一)投标报价应根据下列依据进行编制：相关专业工程的国家标准《工程量计算规范》；省、市建设行政主管部门以及工程造价管理机构颁发的相关计价规定；《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则（2013年修订）》；本企业定额或参照省、市建设行政主管部门颁发的计价依据；采购文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；达到规定设计深度的施工图纸；与工程项目有关的规范、标准、技术资料；施工现场实际情况、工程特点和响应供应商自行拟定的施工组织设计或施工方案；市场价格或工程造价管理机构发布的价格信息；其他相关资料。

(二)响应供应商应当根据本企业的具体经营状况、技术装备水平、管理水平，视工程的实际情况、风险程度，自主报价。响应供应商不得以低于其企业成本的投标报价竞标。

响应供应商应根据其投标报价情况提供书面报价说明。报价说明的主要内容包括：投标报价的编制依据；对投标工期、质量、材料、施工等方面的承诺；综合单价中考虑的风险因素、风险范围（幅度）；措施项目的依据；其他需要说明的问题。

（三）投标报价应按照以下原则计价：

1、分部分项工程项目清单费用

（1）响应供应商按招标工程量清单填报价格。投标报价采用综合单价计价，响应供应商应根据综合单价的组成、工程量清单项目特征描述和工程内容确定综合单价。综合单价包括完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、企业管理费和利润，并考虑一定的风险因素。综合单价中应包括采购文件中确定的由响应供应商承担的风险范围及其费用。

（2）人工费、材料费、机械使用费、企业管理费和利润的费用所涵盖内容按省级建设行政主管部门颁发的取费定额确定。上级建设行政主管部门颁发的相关计价文件对费用内容组成另有调整的，按其规定执行。

（3）综合单价应包括采购人自行采购材料的价款。采购文件提供暂定价的材料，响应供应商按暂定的单价计入综合单价。暂定价材料如遇本省计价依据中无相类似的材料时，响应供应商应该在响应文件报价说明中明确该暂定价材料的损耗率。

（4）企业管理费、利润的费用计算由响应供应商自主确定或参照省建设行政主管部门颁发的施工费用定额和计算方法计算。

投标报价时，企业管理费中应包括施工企业现场监控和现场临时宿舍取暖降温费用，以及施工企业对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的检验试验费等相关费用。为保障工程质量和安全，企业管理费报价不得低于省建设行政主管部门颁发的施工费用定额和相关取费计价文件规定的对应专业工程企业管理费弹性费率下限乘以20%的计算值。同时，响应供应商必须对企业管理费中所包含的施工企业的现场监控、现场临时宿舍取暖降温费用，在相应的清单明细表中（表2-5）进行单独费用报价分析。

施工企业的现场监控、现场临时宿舍取暖降温费用，应根据市政府、市建设行政主管部门颁发的有关文件对于现场监控和现场民工宿舍空调的设置要求或标准规定落实相应费用的报价。

响应供应商未按上述规定要求报价的，评标委员会可以评定为废标。

5、综合单价中的风险费计算应根据采购文件中所明确的响应供应商应承担的风险范围和幅度由响应供应商自主确定。

2、措施项目清单费用

（1）响应供应商应根据采购人提供的措施项目清单和响应供应商自行确定的施工组织设计或施工方案填报数量和价格，不发生的措施项目金额以“0”计价。遇有措施项目清单未列项的，响应供应商可补充措施项目并报价。

（2）技术措施项目中的单价项目报价可参照综合单价的组成自主确定或参照省建设行政主管部门发布的消耗量定额、施工费用定额和计算方法计算。

（3）措施项目中凡属周转使用的设备、材料，均应按单次使用摊销量报价。

（4）响应供应商应针对拟建工程编制保证安全施工、文明施工、环境保护和临时设施的技术措施方案，并按招标工程量清单中的相应措施清单提供数量和报价。遇有缺项时，响应供应商可补充措施项目。

（5）安全文明施工措施费用（包括安全施工、文明施工、环境保护和临时设施费用）必须充分保证。响应供应商应结合招标工程的实际，依据采购人提供的安全文明施工措施项目清单及计价表（表1-3-A-1），按项目整体考虑分别报价。

安全文明施工措施费用报价不得低于省建设行政主管部门颁发的施工费用定额和相关取费计价文件规定的弹性费率下限的计算值。上级建设主管部门颁发的有关文件对该措施费用内容和费率下限标准有调整的，按其规定执行。响应供应商未按规定要求报价的，评标委员会可以评定为废标。

安全文明施工措施费不得挪作他用。工程实施过程中应根据响应文件的承诺和合同约定，经监理单位审查认可后由建设单位足额支付。

（6）响应供应商措施项目各分项之间不得重复报价。

3、其他项目清单费用

（1）暂列金额，响应供应商按招标工程量清单确定的金额填报；总承包服务费，响应供应商按招标工程量清单确定的项目内容和要求自主确定费率并报价；计日工费，响应供应商按招标工程量清单列出的项目内容和数量自主确定综合单价并计算报价。采购人对计日工费内容和数量未作要求的，响应供应商不需要作出报价。

（2）其他项目清单中的暂列金额和计日工，均为采购人估算、预测数量，投标时计入响应供应商的报价中，竣工结算时应按承包人实际完成的工程内容结算。

4、规费（除民工工伤保险外）、税金

规费（除民工工伤保险外）、税金按省建设行政主管部门颁发的施工费用定额的内容和计费标准计算报价。省、市政府及有关权力部门颁发的政策性文件对规费、税金的内容和计费标准有调整的，按其规定执行。

民工工伤保险应按市政府文件和市建设行政主管部门发布的有关计价文件规定计算报价。

（四）招标工程量清单中标明的工程量是响应供应商投标报价的共同基础，响应供应商不得擅自修改招标工程量清单的分部分项工程项目清单内容。

工程量清单报价应与工、料、机报价及对应的报价分析相符，与拟建工程的施工组织设计或施工方案相符。

响应供应商应根据自己的企业定额或参照省建设行政主管部门颁发的消耗量定额向采购人提供具体的报价计算分析，其各项报价分析表与工程量清单计价表之间的金额（价格）应前后对应一致。

（五）除《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则（2013年修订）》另有规定外，响应供应商对措施项目清单中不发生的项目，其费用报价允许响应供应商根据实际情况报“O”，但须与施工组织设计或施工方案对应并提供充分的说明和依据。

（六）清单报价中的任何算术性错误，采购人按下列原则予以调整：

1、大写金额和小写金额不一致，以大写金额为准；

2、合价金额与单价金额和工程量的乘积不一致的，以单价金额为准，但单价金额有明显错误的除外；

3、合价累计金额与小计（合计）金额不一致的，以合价累计金额为准，并修改小计（合计）金额及总报价。

（七）投标报价应由响应供应商或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制。响应供应商委托具有相应资质的工程造价咨询人编制投标报价书的，响应文件中应附情况说明、委托编制投标报价的咨询合同书及工程造价咨询人的咨询资质等级证书等。

投标报价的编制，成果文件上应由具有相应专业资格的工程造价人员（注册造价工程师）承担，并按规定加盖编制单位公章、工程造价咨询单位资质专用章（若委托咨询单位编制）、注册造价工程师执业资格专用章，否则无效。

工程造价咨询人不得同时接受采购人和响应供应商对同一工程的招标控制价和投标报价的编制。

（八）按照《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市建设工程推广应用预拌砂浆管理办法的通知》（杭政办函[2011] 32号文件）的要求使用预拌砂浆，响应供应商应将使用预拌砂浆的费用计入投标报价范围。

附：

工程量清单及计价采用的表格格式如下（具体见附件）：

1、 工程量清单及计价表：

（1）招标工程量清单封面

（2）招标工程量清单编制说明

（3）投标总价封面（已标价工程量清单）

（4）工程量清单报价说明

（5）表1-1-1  工程项目报价汇总表

（6）表1-1-2  单位工程报价汇总表

（7）表1-2    分部分项工程项目清单及计价表

（8）表1-3-A  组织措施项目（整体）清单及计价表

（9）表1-3-B  组织措施项目（专业工程）清单及计价表

（10）表1-3-C  技术措施项目清单及计价表

（11）表1-3-A-1  安全文明施工措施项目清单及计价表

（12）表1-4    其他项目清单及计价表

（13）表1-4-1  计日工表

（14）表1-4-2  总承包服务费项目及计价表

（15）表1-5    主要工日价格表

（16）表1-6    主要材料价格表

（17）表1-7    主要机械台班价格表

（18）表2-1    分部分项工程量清单综合单价分析表

（19）表2-2    措施项目清单分析表

（20）表2-3    综合单价工料机分析表（中标后提供）

（21）表2-3    措施项目工料机分析表（中标后提供）

2、根据采购人工程量清单编制要求填报具体的表格。

投 标 总 价

招  标  人：

工程名称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投  标  人： （单位盖章）

法定代表人：                              （签字或盖章）

注册造价工程师：（签字及盖执业专用章）

编 制 人 员： （签字及盖执业专用章）

编 制 时 间：

工程量清单报价说明

工程名称：                                                                 第  页共  页

响应供应商：（ 盖章）          法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

表1-1-1  工程项目报价汇总表

工程名称：

| 序号 | 内 容 | 报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 单位工程费合计 |  |
| 1 | （单位工程1，如1号楼） |  |
| 2 | （单位工程2） |  |
| 二 | 未纳入单位工程费的其他费用[（一）+（二）+（三）+（四）] |  |
| （一） | 整体措施项目清单（1+2） |  |
| 1 | 组织措施项目清单 |  |
| 2 | 技术措施项目清单 |  |
| （二） | 整体其他项目清单 |  |
| （三） | 整体措施项目规费 [3+4] |  |
| 3 | 排污费、社保费、公积金 |  |
| 4 | 民工工伤保险费{[（一）+ （二）+ 3 ]*费率} |  |
| （四） | 税金 {[（一）+（二）+（三）]*费率} |  |
|  | 总报价 [一 + 二 ] |  |
| 总报价（大写）： |

注：1.本表适用于：（1）有2个及以上单位工程的群体项目的总报价汇总；（2）单位工程发包且有2个及以上专业工程分部分项工程量清单的招标项目总报价汇总。本表应在表1-1-2基础上汇总。

2．本表中的整体项目措施清单报价指根据采购人要求和项目特点应从招标项目整体上考虑的措施项目报价。

3．本表中的整体其他项目清单报价指根据采购人要求需按招标项目整体考虑的其他项目清单报价。

4．本表中的规费指整体措施清单项目应计取的规费。

5．本表中的税金指未纳入单位工程费的整体措施项目清单、其他项目清单以及相应规费等费用应计取的税金。

响应供应商：（ 盖章）                法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

表1-1-2 单位工程报价汇总表

工程名称：

单位工程名称：

| 序号 | 内 容 | 报价合计 （元） | （清单号） | （清单号） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (专业工程1) | (专业工程2) |
| 一 | 分部分项工程量清单 |  |  |  |
| 二 | 措施项目清单（1+2） |  |  |  |
| 1 | 组织措施项目清单 |  |  |  |
| 2 | 技术措施项目清单 |  |  |  |
| 三 | 其他项目清单 |  |  |
| 四 | 规费 [3+4] |  |  |
| 3 | 排污费、社保费、公积金 |  |  |  |
| 4 | 民工工伤保险费 [（一 + 二 + 三 + 3 ）*费率] |  |  |
| 五 | 税金[（一 + 二 + 三 + 四）*费率] |  |  |
| 六 | 总报价（一+二+三+四+五） |  |  |
| 总报价(大写): |

注:本表适用于：

（1）只有1个专业工程分部分项工程量清单的单位工程发包项目的报价汇总；

（2）其余招标项目的单位工程报价汇总。

响应供应商：（ 盖章）                    法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

表1-2  分部分项工程量清单及计价表（  号清单）

单位工程及专业工程名称：第   页共   页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合 价 (元) | 其中 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 管理费 |  |
| （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） |  |  |  |  |  | （7） |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注：表中（1）～〔6）栏由采购人提供内容，（7）栏由采购人按需提出要求，如采购人需要响应供应商提供清单项目综合单价的计算分析和工料机分析，请在（7）备注中明确

表1-3-A  组织措施项目（整体）清单及计价表

工程名称：                                                 第  页  共  页

| 序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 金 额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） 一 二 三 1 2 3 4 5 6 | （2） 安全文明施工措施项目 工程定位复测费 其他组织措施项目 提前竣工增加费 已完工程及设备保护费 二次搬运费 夜间施工增加费 冬雨季施工增加费 行车、行人干扰增加费 |  |  |  | 提供分析清单（表1-3-A-1） |
| 合计 |  |  |

注：1.表中列项供参考，（1）、（2）栏由采购人提供，响应供应商可按工程实际作补充。

2.措施项目应分整体措施项目和专业工程措施项目，安全文明施工措施项目（包括环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）以及工程定位复测费应按招标项目整体报价，其他组织措施项目由响应供应商根据工程实际自行决定按整体项目还是按专业工程清单报价（专业工程组织措施项目清单见表1-3-B）。

3. 专业工程组织措施项目清单表1-3-B中已报价的组织措施费不得与整体组织措施项目清单表1-3-A中的其他组织措施项目重复报价。

表1-3-B  组织措施项目（专业工程）清单及计价表

工程名称:

单位工程及专业工程名称：                                        第  页  共  页

| 序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 金 额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） 1 2 3 4 5 6 | （2） 提前竣工增加费 已完工程及设备保护费 二次搬运费 夜间施工增加费 冬雨季施工增加费 行车、行人干扰增加费 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |

注：1、表中列项供参考，（1）（2）由采购人提供，响应供应商可按工程实际作补充。

2、当招标项目为单位工程发包且只有1个分部分项工程量清单时，组织措施项目清单应按表1-3-A报价。

表1-3-C  技术措施项目清单及计价表

工程名称：

单位工程及专业工程名称：第页共页

| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征 描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合 价 (元) | 其中 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 管理费 |  |
| （1） | （2） | （3） | （4） | （5） |  |  |  |  |  |  | （6） |
|  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工降水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地下、地下设施或建筑物的临时保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 模板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注：1. 本表适用于以“项”为单位计价和以“分部分项工程量清单项目综合单价”方式计价的技术措施项目。

2．措施项目应分整体措施项目和专业工程措施项目。如应用于整体措施项目，表头中只须填报工程名称；如应用于专业工程措施项目，表头中应分别填写工程名称、单位工程及专业工程名称。

3．以“分部分项工程量清单项目综合单价”方式计价的技术措施项目，表中第（1）～（5）栏由采购人提供；以“项”为单位计价的技术措施项目，表中第（4）栏项目特征不需要提供和填写。响应供应商根据施工方案对具体项目可作补充。

4．第（6）栏由采购人按需出要求，如采购人需要响应供应商提供清单项目综合单价的计算分析和工料机分析，请在备注中明确。

表1-3-A-1  安全文明施工措施项目清单及计价表

工程名称：                                                     第  页共  页

| 序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | （2） | （3） |  |  |  |  |
| 一 | 安全施工措施项目 |  |  |  |  |  |
| （一） | 基本安全防护 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全网 |  |  |  |  |  |
| （1） | 安全平网 | m2 |  |  |  | 平面面积 |
| (2) | 密目式立网 | m2 |  |  |  | 垂直立面 |
| 2 | 防护栏杆 |  |  |  |  | 按栏杆长度 |
| （1） | 高处作业临边防护栏杆 | m |  |  |  |  |
| （2） | 深基坑（槽）临边护栏 | m |  |  |  |  |
| （3） | 其他防护栏杆 | m |  |  |  |  |
| 3 | 防护门 | m2 |  |  |  |  |
| 4 | 防护棚 |  |  |  |  | 按防护面积 |
| （1） | 通道防护棚 | m2 |  |  |  |  |
| （2） | 井架防护棚 | m2 |  |  |  |  |
| （3） | 升降机防护棚 | m2 |  |  |  | 含人货两用升降机、货用升降机 |
| 5 | 断头路阻挡墙 | m3 |  |  |  |  |
| 6 | 安全隔离网 | m2 |  |  |  | 爆破工程 |
| 7 | 对讲机 | 套 |  |  |  |  |
| （二） | 高处作业 |  |  |  |  |  |
| 1 | 洞口水平隔离防护 | m2 |  |  |  | 按洞口水平面积 |
| 2 | 高压线安全措施 | 元 |  |  |  |  |
| 3 | 起重设备防护措施 | 元 |  |  |  |  |
| 4 | 楼层呼唤器 | 套 |  |  |  |  |
| 5 | 其他高处作业安全防护 |  |  |  |  |  |
| （三） | 深基坑（槽） |  |  |  |  |  |
| 1 | 上下专用通道 | m2 |  |  |  | 含安全爬梯 |
| 2 | 基坑支护变形监测 | 元 |  |  |  |  |
| 3 | 其他深基坑安全防护 |  |  |  |  |  |
| （四） | 脚手架 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水平隔离封闭设施 | m |  |  |  |  |
| 2 | 其他脚手架安全防护 |  |  |  |  |  |
| （五） | 井架 |  |  |  |  |  |
| 1 | 架体围护 | m2 |  |  |  |  |
| 2 | 货用升降机操作室 | m2 |  |  |  |  |
| 3 | 其他井架防护 |  |  |  |  |  |
| （六） | 消防器材、设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭火器 | 只 |  |  |  |  |
| 2 | 消防水泵 | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 水枪、水带 | 套 |  |  |  |  |
| 4 | 消防箱 | 只 |  |  |  |  |
| 5 | 消防立管 | m |  |  |  |  |
| 6 | 危险品仓库搭建 | m2 |  |  |  |  |
| 7 | 防雷设施 | 元 |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
| （七） | 特殊工程安全措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊作业防护用品 | 元 |  |  |  |  |
| 2 | 救生设施 | 元 |  |  |  | 含救生衣、救生圈等 |
| 3 | 防毒面具 | 付 |  |  |  |  |
| 4 | 有毒气体检测仪器 | 套 |  |  |  |  |
| 5 | 其他特殊安全防护 |  |  |  |  |  |
| （八） | 安全标志 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全警示标牌、标识 | 元 |  |  |  |  |
| 2 | 警示灯 | 处 |  |  |  |  |
| 3 | 航标灯 | 处 |  |  |  | 通航要求 |
| 4 | 其他安全标志 |  |  |  |  |  |
| （九） | 安全专项检测 |  |  |  |  |  |
| 1 | 起重机械检测费 | 元 |  |  |  | 塔吊、升降机等 |
| 2 | 钢管、扣件检测费 | 元 |  |  |  |  |
| 3 | 高处作业吊篮检测费 | 元 |  |  |  |  |
| 4 | 防坠器专项检测费 | 元 |  |  |  |  |
| 5 | 其他安全检测 |  |  |  |  |  |
| （十） | 安全教育培训 | 元 |  |  |  |  |
| （十一） | 现场安全保卫 | 元 |  |  |  |  |
| （十二） | 其他安全施工措施 |  |  |  |  |  |
| 二 | 文明施工措施项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 围墙 | m |  |  |  | 按标准设置 |
| 2 | 大门、门楼 | 块 |  |  |  |  |
| 3 | 标牌 | 块 |  |  |  |  |
| 4 | 效果图 | 块 |  |  |  |  |
| 5 | 彩钢板围档 | m |  |  |  | 按标准设置 |
| 6 | 地坪硬化 | m2 |  |  |  |  |
| 7 | 其他文明施工措施 |  |  |  |  |  |
| 三 | 环境保护措施项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 现场绿化 | m2 |  |  |  |  |
| 2 | 冲洗设施 | 套 |  |  |  |  |
| 3 | 扬尘和噪声控制费用 | 元 |  |  |  |  |
| 4 | 污水处理费用 | 元 |  |  |  | 特殊工程要求 |
| 5 | 车辆密封费用 | 元 |  |  |  |  |
| 6 | 工地食堂油烟净化设备 | 套 |  |  |  |  |
| 7 | 其他环境保护措施 |  |  |  |  |  |
| 四 | 临时设施措施项目 |  |  |  |  |  |
| （一） | 办公用房 | m2 |  |  |  |  |
| （二） | 生活用房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 宿舍 | m2 |  |  |  |  |
| 2 | 食堂 | m2 |  |  |  |  |
| 3 | 厕所 | m2 |  |  |  |  |
| 4 | 浴室 | m2 |  |  |  |  |
| 5 | 其他生活设施 |  |  |  |  | 休息场所、文化娱乐设施等 |
| （三） | 生产用房（仓库） | m2 |  |  |  |  |
| （四） | 临时用电设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 总配电箱 | 只 |  |  |  |  |
| 2 | 分配电箱 | 只 |  |  |  |  |
| 3 | 开关箱 | 只 |  |  |  |  |
| 4 | 临时用电线路 | m |  |  |  |  |
| 5 | 用电保护装置 | 处 |  |  |  |  |
| 6 | 发电机 | 台 |  |  |  |  |
| 7 | 其他临时用电设施 |  |  |  |  | 附近外电线路防护设施等 |
| （五） | 临时供水 | m |  |  |  | 按管道长度 |
| （六） | 临时排水 | m |  |  |  | 按管道长度 |
| （七） | 其他临时设施 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |

注：表中（1）～（3）栏由采购人根据具体工程特点提供，响应供应商可补充。安全文明施工措施项目及费用应按招标项目整体报价。

1-4  其他项目清单及计价表

工程名称:

单位工程名称：                                     第  页共  页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  |
|  | 暂定价 |  |  |
| 2 | 计日工 |  | 明细表详见1-4-1 |
| 3 | 总承包服务费 |  | 明细表详见1-4-2 |
|  | 合计 |  |  |

表1-4-1  计日工表

工程名称:

单位工程名称：                                            第  页共  页

| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | （2） | （3） | （4） |  |  |
| 一 | 人 工 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 人 工 小 计 |  |
| 二 | 材 料 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 材 料 小 计 |  |
| 三 | 施工机械 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 施工机械小计 |  |
| 合 计 |  |

注：表中（1）（2）（3）（4）由采购人按需要提出，其中第（4）栏数量为暂定。

1-4-2   总承包服务费项目及计价表

工程名称：                                                  第   页 共   页

| 序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | （2） | （3） | （4） |  |  |
| 1 | 发包人分包专业工程 |  |  |  |  |
| 2 | 发包人供应材料 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |

注：表中（1）（2）（3）（4）由采购人按需要提出。

表1-5  主要工日价格表

工程名称：                                  第  页共  页

| 序号 | 工 种 | 单位 | 数 量 | 单 价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | （2） | 工日 |  |  |

注：本表（1）（2）栏由采购人按需要提出。

表1-6  主要材料价格表

工程名称：                                          第  页共  页

| 序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） |

注：1、表（1）（2）（3）（5）栏由采购人按需要提出，响应供应商可补充；（4）（6）（7）（8）栏由响应供应商填写。

2、材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

3、采购人指定、提供或暂定的材料和设备，按杭州市工程量清单计价实施细则的规定填写。

表1-7  主要机械台班价格表

工程名称：                                   第  页共  页

| 序号 | 机械设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | （2） | 台班 |  |  |

注：表（1）（2）由采购人按需要提出，响应供应商可补充。

表2-1  分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：                                          清单号：                                           第   页共  页

| 序号 | 编号 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综 合 单 价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计 |  |
|  | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | （10） | （11） | （4）*（11） |
| 1 | （清单编码） | （清单名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | （清单编码） | （清单名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |

注： 中标后提供，表（1）～（4）栏中的清单编号、清单名称、清单计量单位和数量由采购人按需要提出。

表2-2  措施项目清单分析表

工程名称：

单位工程名称：               第   页共   页

| 序号 | 编号 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综 合 单 价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计 |  |
|  | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | （10） | （11） | （4）*（11） |
| 1 | （清单编码） | （清单名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | （清单编码） | （清单名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |

注：中标后提供， 表（1）（2）栏中清单编号和清单名称由采购人按需要提出。

表2-3  综合单价工料机分析表

项目编码：                                      计量单位：

项目名称：                                      第页共页

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 合价 |
|  | 人工 | 一类 | 工日 |  |  |  |
|  |  | 二类 | 工日 |  |  |  |
|  |  | 三类 | 工日 |  |  |  |
| 1 | 人工费小计 |  |
|  | 主要 材料 |  |  |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  |
| 2 | 材料费小计 |  |
|  | 主要 机械 |  |  |  |  |  |
|  | 其他机械费 |  |
| 3 | 机械费小计 |  |
| 4 | 直接工程费（1+2+3） |  |
| 5 | 管理费 |  |
| 6 | 利润 |  |
| 7 | 风险费用 |  |
| 8 | 综合单价（4+5+6+7） |  |

注：中标后提供，本表由采购人按需要提出。

表2-4  措施项目工料机分析表

项目编码：                                      计量单位：

项目名称：                                      第页共页

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 合价 |
|  | 人工 | 一类 | 工日 |  |  |  |
|  |  | 二类 | 工日 |  |  |  |
|  |  | 三类 | 工日 |  |  |  |
| 1 | 人工费小计 |  |
|  | 主要 材料 |  |  |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  |
| 2 | 材料费小计 |  |
|  | 主要 机械 |  |  |  |  |  |
|  | 其他机械费 |  |
| 3 | 机械费小计 |  |
| 4 | 直接工程费（1+2+3） |  |
| 5 | 管理费 |  |
| 6 | 利润 |  |
| 7 | 风险费用 |  |
| 8 | 合计（4+5+6+7） |  |

注：中标后提供，本表由采购人按需要提出。

表2-5  现场监控、临时宿舍取暖降温费用分析表

工程名称：                                           第  页共  页

| 序号 | 费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 施工现场在线监测监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 塔吊安全监控系统 |  |  |  |  |
| 2 | 现场远程视频监控系统 |  |  |  |  |
| 3 | 其他监测系统 |  |  |  |  |
| 二 | 现场临时宿舍空调设施 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

注：本表为分析表，由响应供应商根据市政府、市建设行政主管部门颁发的有关文件对于现场监控和现场民工宿舍空调的设置要求或标准规定进行相应数量和费用的报价。

18. 政府采购政策情况表

政府采购政策情况表

项目编号：

| 小型、微型企业产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 小型/微型企业 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |
|  | 比重（小型、微型企业产品金额/投标总价） | % |
|  | 小型、微型企业证明材料见响应文件第 至 页。 |
| 监狱企 业产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 监狱企业产品金额合计 |  |
|  | 比重（监狱企业产品金额/投标总价） | % |
|  | 监狱企业证明材料见响应文件第 至 页。 |
| 残疾人福利性单位产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 残疾人福利性单位产品金额合计 |  |
|  | 比重（残疾人福利性单位产品金额/投标总价） | % |
|  | 残疾人福利性单位证明材料见响应文件 部分第 至 页。 |
| 节能产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 节能认证 证书编号 | 金额 |
|  | 节能产品（不包括强制节能产品）金额合计 |  |
|  | 比重（节能产品金额/投标总价） | % |
|  | 节能产品证明材料见响应文件第 至 页。 |
| 环境标 志产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 环境标志认 证证书编号 | 金额 |
|  | 环境标志产品金额合计 |  |
|  | 比重（环境标志产品金额/投标总价） | % |
|  | 环境标志产品证明材料见响应文件第 至 页。 |

# 填报要求：

# 1. 本表的产品名称、品牌型号、金额应与《设备报价分析汇总表》一致。

# 2. 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

# 3. 制造商为监狱企业时才需要填“制造商企业类型”栏。

# 4. 节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布现行的《节能产品政府采购清单》中的产品；环境标志产品是指财政部、环境保护部发布现行的《环境标志产品政府采购清单》中的产品。请提供《清单》中相关内容页（并对相关内容作圈记）。

5. 请响应供应商正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

法定代表人或授权委托人：    （签字或盖章）

响应供应商：      （盖章）           日  期：