政府采购公开招标文件

项目名称：江山市大陈乡1∶2000地质灾害风险调查评价项目

项目编号：JYJS-ZFCG-20200506

采购单位：江山市自然资源和规划局

采购代理机构：浙江建友工程咨询有限公司

编制人:周卫霞    审核人:蔡杰睿

二〇二〇年五月

# 目 录

第一章 招标公告	…………………………………………02

第二章 投标须知前附表及投标须知	…………………… 03

第三章 采购内容及要求	…………………………………12

第四章 评标办法及评分标准………………………………15

第五章 合同草案 ……………………………………………19

第六章 应提交的有关格式范例 ……………………………22

# 第一章  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江建友工程咨询有限公司受采购单位江山市自然资源和规划局委托，就江山市大陈乡1∶2000地质灾害风险调查评价项目采用公开招标方式进行采购，欢迎国内合格的投标人前来投标。

- 一、招标项目编号：JYJS-ZFCG-20200506

二、采购组织类型：分散采购委托代理

- 三、招标项目概况:

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 (万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江山市大陈乡1∶2000地质灾害风险调查评价项目 | 1 | 项 | 100 | 详见采购文件 |

- 四、投标供应商资格要求:

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求；

2.在中华人民共和国境内注册，有独立法人资格且具有地质灾害危险性评估乙级及以上和地质灾害治理工程勘查乙级及以上的供应商；

3.须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

4. 本项目谢绝联合体参与投标。

- 五、获取招标文件方式:

1.报名方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件并经邮箱（52512732@qq.com）确认报名。（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）”。

2.获取采购文件方式：投标人报名后自行在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）免费下载；供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册。采购公告附件里的采购文件仅供阅览使用，报名为依法获取采购文件的方式。潜在供应商应当按照规定方式获取采购文件，未按照规定方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。

3.公告发布网址：浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）。

- 在线投标响应（电子投标）说明：

1、本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交响应文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2、投标供应商应在开标前完成CA数字证书办理以及驱动下载（办理流程详见浙江政府采购官网）。

3、投标供应商通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），项目采购电子招投标全流程操作指南详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html。

4、投标供应商应当在投标截止时间前

- 七、投标截止时间：

投标人应于2020年7月3日9:00时前按照电子投标要求将电子加密标书上传到“政采云”平台，逾期或未上传成功的将导致无法投标或投标无效。

备注：为确保釆购项目顺利实施，避免因政釆云上电子投标文件解密失败导致投标方投标无效，投标方可在2020年7月3日上午9时00分前将在政釆云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至浙江建友工程咨询有限公司邮箱（52512732@qq.com）传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标方自行保管，如政釆云上电子投标文件出现解密失败情况（开标当日9:00-10:00期间进行解密），投标方可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至浙江建友工程咨询有限公司邮箱（52512732@qq.com）的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标方未按照规定时间（2020年7月3日上午9时00分前）及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

投标方无需在开标当天到达开标现场对电子投标进行解密，可在公司办公场地在规定时间内对电子投标文件进行解密。

八、开标地址：江山市公共资源交易中心4号评标室。

九、投标文件提交要求：供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

十、投标保证金：

根据浙财采监〔2019〕5号文件，自2019年6月1日起，全省政府采购货物和服务招标投标活动不得向供应商收取投标保证金，非招标采购方式采购货物、工程和服务亦同。

十一、其他事项：

1、采购项目需要落实的政府采购政策

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号文件）的规定，现对小型和微型企业提供的服务的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型、微型企业提供中型企业服务的，视同中型企业。满足《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号文件）要求的残疾人福利性单位同样享受6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（成交供应商为残疾人福利性单位的，应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。） 属于小型、微型企业的残疾人福利性单位、监狱企业，不重复享受政策。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

2、未注册加入浙江省政府采购供应商库的供应商一旦被确定为成交供应商的，应当在《成交通知书》发出前的三个工作日内按《关于印发浙江省政府供应商注册及诚信管理暂行办法通知》[浙财采监字〔2009〕28号]文件的规定进行注册申请，否则，采购人将拒绝向其发出《成交通知书》，并可以直接确定排名次之的供应商为成交供应商。

十二、本次招标代理费向中标方收取。代理费按国家计委计价格［2002］1980号文件《招标代理服务费管理暂行办法》规定收费标准计取。中标供应商在领取中标书时支付给采购代理机构。

十三、招标文件公告期限：本项目公告期限为自发布之日起5个工作日。

十四、其他事项：

本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 十五、联系方式

1、采购代理机构名称：浙江建友工程咨询有限公司

联系人：周女士

联系电话：0570-4661101（13567010522）

传真：/

地址：江山市虎山街道景星西路15幢1号二楼

2、采购人名称：江山市自然资源和规划局

联系人：吴先生

联系电话：0570-4111280

传真：/

地址：江山市江滨路61号

3、同级政府采购监督管理部门名称：江山市财政局政府采购监管科

联系人：王科长

监督投诉电话：0570-4033811

传真：/

地址：江山市鹿溪中路240号

# 第二章 投标须知前附表及投标须知

投标须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购人 | 江山市自然资源和规划局 |
|  | 项目名称 | 江山市大陈乡1∶2000地质灾害风险调查评价项目项目 |
|  | 采购预算 | 100万元 |
|  | 交货期限 | 按采购人要求 |
|  | 投标有效期 | 投标文件递交截止之日起90天 |
|  | 投标保证金 | 本项目保证金：根据浙财采监〔2019〕5号文件，自2019年6月1日起，全省政府采购货物和服务招标投标活动不得向供应商收取投标保证金，非招标采购方式采购货物、工程和服务亦同. |
|  | 网上注册 | 投标供应商购买招标文件后，应当按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定，在“浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）”上进行供应商注册登记。中标供应商在签订合同前，如不注册，视为放弃。 |
|  | 投标文件形式、制作及组成 | 投标人应准备电子投标文件： （1）投标文件均由资信技术文件、商务文件组成。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。 （2）电子投标文件，按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求递交。 （3）成交供应商应在成交后提供五份纸质备份投标文件（电子投标文件纸质版）给采购代理机构。 |
|  | 电子投标文件的传输递交 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被拒收。 递交截止时间：2020年7月3日9:00时（北京时间） |
|  | 开标地点 | 江山市公共资源交易中心4号评标室 |
|  | 开标时间 | 投标人应于2020年7月3日9:00时前按照电子投标要求将电子加密标书上传到“政采云”平台，逾期或未上传成功的将导致无法投标或投标无效。 备注：为确保釆购项目顺利实施，避免因政釆云上电子投标文件解密失败导致投标方投标无效，投标方可在2020年7月3日上午9时00分前将在政釆云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至浙江建友工程咨询有限公司邮箱（52512732@qq.com）传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标方自行保管，如政釆云上电子投标文件出现解密失败情况（开标当日9:00-10:00期间进行解密），投标方可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至浙江建友工程咨询有限公司邮箱（52512732@qq.com）的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标方未按照规定时间（2020年7月3日上午9时00分前）及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。 投标方无需在开标当天到达开标现场对电子投标进行解密，可在公司办公场地在规定时间内对电子投标文件进行解密。 |
|  | 招标结果公示期限 | 1个工作日 |
|  | 签订合同 | 中标通知书发出后三十天内签订合同。 |
|  | 中标人履约保证金交纳 | 中标人在合同签订前向采购人交纳中标金额5%的履约保证金。 |
|  | 履约保证金退还 | 项目验收合格后7天内退还履约保证金 |
|  | 联合体投标 | 本项目谢绝联合体投标。 |
|  | 注意事项 | - 请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 - 请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |

## 一、投标须知

  - 适用范围

本招标文件仅适用于本次招标采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

  - 定义

    - “招标方”系指组织本次招标的浙江建友工程咨询有限公司。

    - “采购人”系指提出本次采购的委托单位：江山市自然资源和规划局。

    - “投标人”系指向招标方提交投标文件的供应商。

    - “服务”系指根据本合同规定，中标人必须承担的服务工作:江山市大陈乡1∶2000地质灾害风险调查评价项目。

    - “▲”系指实质性要求条款。

  - 投标费用

    - 投标人在投标过程中发生的一切费用，无论中标与否，均由投标人自负。

4.现场考察

4.1本次项目不组织现场考察。

5.招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

6.投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第四部分）。

7.联合体投标与转包与分包

本项目不接受联合体参与投标。本项目不允许转包与分包。

8.特别说明：

8.1▲单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

8.2▲除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

8.3▲投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工。

8.4▲投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.5▲投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.6根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号文件）的规定，现对小型和微型企业制造的产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同中型企业。满足《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号文件）要求的残疾人福利性单位、满足《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的监狱企业同样享受6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（中标供应商为残疾人福利性单位、监狱企业的，应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业声明函》，接受社会监督。）

属于小型、微型企业的残疾人福利性单位、监狱企业，不重复享受政策。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

## 二、招标文件说明

  - 招标文件的组成

    - 招标公告；

    - 投标须知前附表及投标须知；

    - 采购内容及要求；

    - 评标办法及开评标程序。

    - 合同（草案）；

    - 应提交的有关格式范例；

  - 招标文件的澄清及修改

    - 招标人可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，如澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，在采购公告原发布媒体上发布更正公告，更正内容作为招标文件的组成部分；投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间前10日以书面形式向招标人提出，否则招标人将不予受理。招标人将在收到异议之日起3个工作日内作出答复，如有变更在本采购信息发布媒体上发布变更公告，公告内容作为招标文件的构成部分。不足15日的，招标人将顺延提交投标文件的截止时间。如澄清或修改的内容不影响投标文件编制的，招标人将不延长提交投标文件的截止时间。

## 三、投标文件的编制

  - 总体要求

11.1供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，其投标文件可能导致投标无效。

11.2投标文件及投标人与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

11.3▲投标文件为电子投标文件。电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本投标文件要求制作、加密并递交。

12.投标文件的组成及份数

▲投标人应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。▲电子投标文件应分为【资信文件】、【技术文件】、【商务文件】。其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

12.1【资信文件】

12.1.1▲投标函；

12.1.2▲供应商资格声明；

12.1.3▲未注册供应商提供：有效的《企业法人营业执照》副本复印件；注册供应商提供：注册供应商应从浙江省政府采购网打印《浙江省政府采购注册供应商资格信息登记表》，并加盖公章，放入资信文件；

12.1.4▲授权代表参加投标的，须提供法人授权委托书复印件；

12.1.5▲法定代表人或法人授权代表身份证复印件（参加投标人证件）；

12.1.6▲税务机关出具的纳税（费）证明原件扫描件或网上电子件；；

12.1.7▲第三方出具的缴纳社会保障资金的相关证明材料原件扫描件或网上电子件；

12.1.8▲参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格

式自拟，加盖公章）；

12.1.9投标人上一年度财务状况报告（资产负债表、利润表、现金流量表或第三方

出具报告）；

12.1.10中小企业声明函，同时提供参加政府采购活动的小微企业应当提供本企业在

“小微企业名录”网（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）截图（小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同中型企业，不用提供），或《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业声明函》（并对声明的真实性负责。）

12.2【技术文件】

12.2.1实施方案（含项目理解与认识、技术分析与方案对策、进度保证措施、人员交通保障措施、质量保证措施、工程投资控制措施、后续服务方案等）；

12.2.2投标人认为需要提供的其他技术资料。

12.3【商务文件】

12.3.1▲开标一览表；

12.3.2投标报价明细表

12.3.3《中小企业声明函》（如有）。

12.3.4 《残疾人福利性单位声明函》（如有）。

12.3.5 《监狱企业声明函》（如有）。

12.3.6投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

13.投标文件内容填写说明

13.1投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制

完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写，电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求制作、加密。招标文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

13.2供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中

任何资料进一步审查的要求。

13.3《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，

不得自行增减内容。

13.4投标文件须对招标文件中的内容做出实质性的和完整的响应，否则其投标将

被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝。

13.5供应商已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、

淘汰，或必须有偿使用指定的第三方中间件和插件的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，必须在投标文件中予以特别说明，否则，招标人可以拒绝其投标文件。

13.6投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由授权代表签字或

盖章。

13.7由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

13.8规格性能偏离表：所投产品如与采购产品在型号、规格、技术参数、性能、

工艺、材料、质量等方面有偏离或对产品配置有好的建议，应填写《规格性能偏离表》，否则认为响应招标文件要求。

  - 投标报价

    - 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写；

    - 投标报价是履行合同的最终报价，投标人在报价单中提供的总报价在合同执行过程中固定不变，投标人不得以任何理由予以变更。报价中必须包含货物及零配件的购置安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同施工过程中的应预见和不可预见费用等；

14.3投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.投标有效期

15.1▲投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天；

## 四、投标保证金

16.根据浙财采监〔2019〕5号文件，自2019年6月1日起，全省政府采购货物和服务招标投标活动不得向供应商收取投标保证金，非招标采购方式采购货物、工程和服务亦同。投标保证金(元)：0元。

## 五、投标文件的签署及规定

17.电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。供应商应按本须知的相关要求准备响应文件，每套文件须清楚的标明“资信文件”、“技术文件”、“ 商务文件”。

## 六、投标文件的递交

18递交投标文件截止期

18.1采购代理机构按本招标文件的招标公告中规定的日期、时间和地点组织开标，建议投标人授权代表不到开标现场。

18.2投标截止时间后，投标人可直接登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起60分钟内。

19投标文件的修改和撤销

19.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前

可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

19.2实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。供应商不得通过修正或撤销

不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

## 七、投标无效的情形

20实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或

撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发生下列情况之一的，其投标视为无效：

20.1.投标文件逾期传输递交的；

20.2.不具备招标文件规定资格要求；

20.3.电子投标文件解密失败的；

20.4.电子投标文件未按规定要求提供电子签章的。

20.5.招标文件中有▲处条款供应商未作实质性响应的；

20.6.供应商的报价明显低于成本价的，该供应商不能合理说明原因并提供证明材料

的；

20.7.响应文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

20.8.报价超出采购预算价的；

20.9.提供虚假材料谋取中标的；

20.10.不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

## 八、废标的情形

21采购中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，采购人将废标理由通知所有

投标人：

21.1出现影响采购公证的违法、违规行为的；

21.2投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

21.3因重大变故，采购任务取消的；

## 九、开标和评标

22开标

22.1招标人在规定的日期、时间和地点组织招标会。

22.2招标人按资信文件、技术文件、商务文件的顺序当众检验、拆封，先评审资信

文件，若资信不具备资格，即终止其参与投标资格，其技术文件和商务文件不予拆封。

23评标委员会

23.1采购代理机构和采购人将根据招标采购货物的特点组建评标委员会,其成员由技

术、经济等方面的专家和采购人代表组成。评标委员会对投标文件进行审查、询标、评议和确定中标候选人。

23.2在评标期间,若有需要投标人应派代表参加询标。

24对投标文件的审查和响应性的确定

24.1评标委员会将审查投标文件是否真实、完整,总体编排是否有序,文件签署是否

正确,有无计算上的错误等。

24.2▲算术错误将按以下方法更正:开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容

与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

25评标

25.1评定原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标人。投

标文件的澄清：在评标期间, 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字并不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

25.2投标文件的澄清：在评标期间, 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一

致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

26评标报告：评标委员会完成评定后，向招标人提交经各评标委员会成员签字的评

定结果报告，并按评定办法确定中标候选人。

27保密

27.1公开开标后直到宣布授予中标人合同为止,凡属于审查、澄清、评估和比较投标

的有关资料且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评标过程无关的人员透露。

27.2投标人对评标、比较或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为,都可能导致

其投标被拒绝。

- 授予合同

28中标通知和合同授予

28.1中标通知书：评定结果公告期间，浙江建友工程咨询有限公司将以书面形式发

出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

28.2履约保证金：中标人在合同签订前向采购人缴纳中标金额5%的履约保证金。

28.3签订合同：中标人按《中标通知书》指定的时间、地点与甲方直接签订合同,并

经浙江建友工程咨询有限公司签证、财政局备案后生效。在有合理证据证明供应商在投标过程中承诺的内容不能实质响应的，采购人有权拒签合同。

28.4招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。

28.5中标人不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在接到中标

通知书规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，其投标保证金不予返还，没收上缴国库，并报监管部门查处，同时，采购人将取消该供应商的中标资格，在此情况下，可将合同授予下一个候选人。

28.6签约后即为招标结束。投标文件一律不退。

- 十一、法律责任

29投标人有下列情形之一的,处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下

的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,并予以公告,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由市场监督管理机关吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

29.1提供虚假材料谋取中标的;

29.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的;

29.3与采购人、采购代理机构、其他投标人恶意串通的;

29.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的;

29.5在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标人的投标文件订

立合同,或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的;

29.6拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

## 十二、其他

30中标人须向政府采购招标组织方按如下标准和规定缴纳成交服务费：经采购招标

组织方与采购单位商议约定：中标人必须承担本次采购中产生的费用：中标人须向招标组织方交纳代理服务费，代理服务费按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）规定收费标准计取，采购中产生的费用在领取成交通知书时，向招标组织方直接交纳，可用汇票、电汇、银行本票、现金等付款方式。招投标过程中产生的费用不在投标报价中单列。

31本采购文件未尽事宜按现行政府采购的有关法律法规和规定执行。

32本采购文件依据《中华人民共和国政府采购法》及其《中华人民共和国政府采购

法实施条例》等有关规定编制，采购文件解释权归组织方（招标代理机构）。

# 第三章 采购内容及要求

## 一、工作目的

以现行的地质灾害相关法律法规、规范规程为依据，参照浙江省国土资源厅《浙江省乡镇地质灾害风险调查与评价规范（1:10000～1:2000）（讨论稿）》，综合利用新技术、新方法，查清江山市大陈乡工作区地质灾害及隐患，为开展地质灾害工程治理、搬迁避让等提出处置建议措施；评估多工况下地质灾害的稳定性及其危害性，明确不同地区和区段上的风险水平差异，为组织开展地质灾害群测群防、科学搬迁避让、村镇规划与建设提供依据，支撑地方政府的地质灾害防治管理工作。

若部省出台关于1：2000地质灾害风险调查评价工作的新规程，新标准，新要求的，必须从其规程标准和要求

## 二、工作任务

1.查明工作区地形地貌、植被、地质构造、岩（土）体工程地质特征、斜坡结构、残坡积层厚度等孕灾条件和气候、人类工程活动等诱发因素。

2.查明崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷的空间发育特征及危害情况，分析其时空分布规律，评价其稳定性，对其实施工程治理、搬迁避让等提出科学合理的处置建议措施。

3.查清重点调查区内、及重要地质灾害及隐患点（斜坡、地段或区域）威胁范围内的人、物等承灾体的基本信息。

4.开展全区地质灾害易发性分区评价；对重点调查区内、以及重要地质灾害及隐患点（斜坡、地段或区域）开展不同工况下的稳定性及风险评价。

5.开展数据库建设，建立地质灾害风险调查与评价数据库。

## 三、工作范围

工作范围为江山市大陈乡行政范围内。

## 四、具体内容及工期要求：

按1:2000技术规范在大陈乡全区域实施地质灾害风险调查；查明大陈村龙潭自然村地质灾害风险情况，并于项目开工一个月内提交专项成果报告，明确该自然村是否需要避让搬迁；项目实施工作量最终解释权归采购人；本项目总的实施期限12个月。

## 五、预期成果

1.江山市大陈乡1∶2000地质灾害风险调查评价报告；

2.江山市大陈乡1∶2000地质灾害风险调查评价图集；

3.江山市大陈乡1∶2000地质灾害风险调查评价项目数据库；

4.江山市大陈乡1∶2000地质灾害风险调查评价档案。

# 第四章  评标办法及评分标准

- 评标委员会的组成

  - 评标委员会由采购人代表1名和政采云专家库里随机抽取的4名专家组成，评标委员会对投标文件进行审查、询问、评估和比较。采购单位代表不得担任评标委员会负责人。

  - 关于澄清、询标的说明：取消投标人在开标现场的书面签字确认等有关操作要求，开标过程中要求投标供应商进行澄清、说明或者补正的，澄清、询标内容通过电子CA签章上传，由供应商法人代表或法人委托人在接到代理工作人员电话通知半小时内澄清补正完毕。请投标人在投标期间电话保持畅通，如未及时接听电话，视为放弃澄清、说明或补正的权利。则视同默认采购结果，事后不得对采购相关人员、采购过程及结果提出异议。

- 评标原则

  - 本评标办法采用综合评分法，投标人得分由资信、技术分和商务分合计组成,满分为100分。专家评标委员会打分与投标供应商自评分不一致的，必须在评审报告和评审资料中详细说明原因，同时将客观分评分情况告知投标供应商，允许投标供应商当场提出疑问。技术分一旦宣布将不能修改或重评。

  - 资信、技术分与商务分合计得分最高者为第一中标候选人，得分次高者为第二中标候选人，总分相同时，价格低者优先。

  - 评标委员会根据招标文件和投标文件，结合技术评分细则对各投标人的资信、技术部分进行评审。评标委员会各成员所评分值的算术平均值即为各投标人的资信、技术分值（计算时四舍五入保留二位小数）。

  - 中标结果公告期间，浙江建友工程咨询有限公司发出《中标通知书》。

- 注意事项

  - 评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，评标委员会可要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，评审小组应将该供应商的采购响应文件作无效处理，同时采购组织机构应将该情况报同级财政部门，并视情将其列入不良供应商名单。

- 评分标准：

1.技术分(90分)(技术分包括技术部分得分和资信部分得分)

技术部分得分为各评委评分分值的算术平均值。（保留小数2位）

| 分类 | 评分项目 | 分数值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资信分（24分） | 企业信用 | 0-2 | 2016年1月1日至今投标人具有信用等级证书“AAA”级证书的，得2分；“AA”级证书,得1分；“A”级证书，不得分，本项最高得2分，不重复计分。（以投标文件中提供的证书原件或复印件为准评分，无法证明的不给分。） |
|  | 企业荣誉 | 0-4 | 投标人2016年以来获自然资源部（国土资源部）授予荣誉的，每1个得2分；获得省级自然资源部（国土资源部）授予荣誉的，每1个得1分，最多2分。本项目最高得4分，同一名目按最高荣誉计分，不重复计算。 （以投标文件中提供的荣誉原件或复印件为准评分，无法证明的不给分。） |
|  | 企业资质 | 0－2 | 投标人具有地质灾害危险性评估甲级资质和地质灾害治理工程勘查甲级资质的，得2分，一个甲级的，得1分；其他不得分。（以投标文件中提供的资质证书原件或复印件为准评分，无法证明的不给分。） |
|  | 投标人业绩 | 0-6 | 投标人承担过地质灾害风险调查评价和泥石流小流域调查评价的，每具备一项业绩得2分，最高得4分。 投标人承担过滑坡、泥石流、岩溶塌陷等勘查设计项目的，每具备一项业绩得1分，最高得2分。 （以投标文件中提供的业绩合同原件或复印件为准评分，无法证明的不给分。） |
|  | 项目负责人 | 0－4 | 项目负责人具备教授级高级工程师（地质类）和注册岩土工程师，得4分；具备高级工程师（地质类）和注册岩土工程师，得2分，其他不得分。（以投标文件中提供的相关专业证书原件或复印件为准评分，无法证明的不给分。。 |
|  | 项目组成员 | 0-6 | 项目组成员中配备水文地质、工程地质、地质类、岩土类高级工程师及以上职称的人员，按职称证书计分，每本得1.5分，最高6分。 注：允许同一人员具备多项职称，（以投标文件中提供的人员职称证书原件或复印件、参保证明复印件为准评分，无法证明的不给分）。 |
| 技术分（66分） | 对项目招标理解与基本条件的认识 | 0-10 | 根据投标人对招标项目背景及条件的理解和招标项目基本方案编制的认识程度、思路清晰程度酌情打分。内容全面得基本分4分,在此基础上更为优秀的酌情加1-6分 |
|  | 对重点、难点、特点的技术分析与方案对策 | 0-10 | 根据投标人对项目的特点、难点、重点问题的技术分析和提出方案措施合理、针对性科学程度酌情打分。内容全面得基本分4分,在此基础上更为优秀的酌情加1-6分 |
|  | 进度保证措施 | 0-9 | 根据投标人的设计进度计划安排是否合理、可行且满足设计周期需要的，酌情打分。内容全面得基本分4分,在此基础上更为优秀的酌情加1-5分 |
|  | 人员设施保障措施 | 0-10 | 根据投标人对现场人员及车辆、仪器设备（含软件）安排是否合理、充足酌情打分，安排合理，人员车辆到位，仪器设备（含软件）满足工作要求得基本分4分，在此基础上更为优秀的酌情加1-6分 |
|  | 质量保证措施 | 0-10 | 根据投标人的项目编制过程中质量控制措施合理、可行情况进行横向对比评分，措施较为合理、可行得基本分4分，在此基础上更为优秀的酌情加1-6分 |
|  | 安全保证措施 | 0-8 | 根据投标人对本项目的安全保证措施、项目数据保密措施进行横向对比评分，措施较为合理、可行得基本分4分，在此基础上更为优秀的酌情加1-4分。 |
|  | 后续服务方案 | 0-9 | 根据投标人的设计后续服务方案及保障进行横向对比评分，服务方案较为详细，保障比较到位得基本分4分，在此基础上更为优秀的酌情加1-5分。 |

2.商务报价评分标准（10分）

本次招标项目预算价为100万元，超过预算价的商务报价为无效标。

2.1商务报价评分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的报价得分按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10%×100（四舍五入，保留两位小数）

2.2报价高于预算价的，为无效投标文件。

2.3根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号文件）的规定，现对小型和微型企业制造的货物（或提供的服务）的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同中型企业。满足《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号文件）要求的残疾人福利性单位、满足《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的监狱企业同样享受6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（中标供应商为残疾人福利性单位、监狱企业的，应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业声明函》，接受社会监督。）

属于小型、微型企业的残疾人福利性单位、监狱企业，不重复享受政策。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

## 五、开标程序

- 1.宣布投标截止时间，截止时间以国家授时中心标准时间为准，宣布招标会议开始；

- 2.确认供应商法定代表人或授权委托代理人资格等情况；

- 3.检查各供应商的标函情况；

- 4.评标委员会对各有效投标人按照平等、客观、公正、科学、择优的原则，在澄清、调查核实、评估和比较的基础上，按照招标文件的要求和条件进行评审，只对确定为实质上响应招标文件的投标文件技术部分、报价部分进行综合评价和比较，先评技术部分，后评报价(价格)部分。

- 5.最后由评标委员会计算出各供应商的商务得分，在现场监督人员的监督下，进行复核，然后加计总分后当场公布各供应商的客观分及总分，评标委员会按评标办法和细则规定推荐中标候选人。

- 6.宣布开标结果。

- 7.开标会结束。

# 第五章  合同主要条款

（以最终合同为准，根据投标文件进行修改）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）江山市自然资源和规划局

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据2020年  月  日在江山市虎山街道万商城五号楼西一楼  号开标厅举行的的江山市大陈乡1∶2000地质灾害风险调查评价项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容

江山市大陈乡1∶2000地质灾害风险调查评价项目

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_____________________元（￥_________元）人民币。

收款银行账号：

收款银行开户地址：

三、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金

乙方交纳合同金额的5%（人民币元）作为本合同的履约保证金。

六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收乙方全部履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、服务质量保证期和服务质量保证金（选用）

1.服务质量保证期  年。（自验收合格之日起计）

2.服务质量保证金：项目验收合格后，履约保证金自动转为服务质量保证金，金额为元（合同金额的5%）。

八、合同履行时间、履行方式及履行地点

1.履行时间：

2.履行方式：提供服务

3.履行地点：江山市

九、款项支付

付款方式：工作启动后7个工作日内预付合同款20%，全部工程量完成支付至合同款50%，野外工作验收合格后支付至合同款75%，提交所有成果并经验收合格后支付合同尾款。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及后续服务

1.乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2.乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

- 重做：由乙方承担所发生的全部费用。

- 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

- 解除合同。

3.如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在3小时内到达甲方现场。

4.在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十二、违约责任

1.甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付本合同总额的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付本合同总额的百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违 约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十三、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十五、合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章并由采购代理机构鉴证，财政局备案（备案前需公示）后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4．本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方三份，乙方一份；鉴证方、财政局各一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

经办人：

签字日期： 年 月 日　　   　            签字日期：年月日

合同鉴证方:

经办人:

鉴证日期:

# 第六章  应提交的有关格式范例

  - 投标文件封面

正本（副本）

资信文件

（技术文件、商务文件）

项目名称：

项目编号：

投标人：                       （CA签章）

日期：     年    月     日

  - 资信文件

- 投标函

致：______________（招标采购单位名称）：

根据贵方为_____________________________项目的招标公告（项目编号：______________），签字代表_________（全名）经正式授权并代表投标人_______________________（投标人名称）提交资信文件、技术文件、商务文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有争议。

4.本投标有效期自开标日起 _90个日。

5.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________      邮编：__________   电话：______________

传真：____________    投标人代表姓名 _______ 职务：______ _______

投标人名称（CA签章）:___________________

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字:___________

日期:_____年___月___日

- 法定代表人授权书

浙江建友工程咨询有限公司：

（投标人全称）法定代表人授权     （全权代表姓名）为全权代表，参加贵方组织的               项目（项目编号：），并全权处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人签字或盖章：

投标人全称（CA签章）：

日  期：

附：

被授权人（授权代表）姓名：           性别：

职务：              职称：

电话：              传真：

移动电话：

邮政编码：

- 供应商资格声明

1、基本情况

供应商名称：

地   址：             电  话：

成立和注册日期：

主管部门：

公司性质：

主要负责人：

职工人数：              (其中:技术人员          )

最近公司(企业)的主要财务情况（到2019年12月31日止）

注册资金：

固定资产：

原值：

净值：

流动资产：

长期负债：

短期负债：

营业收入/主营业务收入：

利润：

2、最近二年的年度总营业额：

年   份    总  额

2019年

2018年

3、最近二年与其他客户签订的较大项目合同：

项目名称      地   址    　时  间  　金额(人民币元)

4、供应商最近二年法律纠纷情况
时间     案由    涉及金额     目前办理情况

5、有关银行的名称和地址：

6、其他情况：

就我们所知，兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示此证明文件。

日    期：

授权代表签字：

授权代表的印刷字体姓名：

授权代表的职务：

电话号和传真号：

（CA签章）：

- 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
    1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
    2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（CA签章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（CA签章）：

日  期：

- 资产负债表

| 编制单位： 所属期： 年 月 单位：元 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资 产 | 行次 | 期末余额 | 期初余额 | 负债及所有者权益 | 行次 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |  | 流动负债： |  |  |  |
| 货币资金 | 1 |  |  | 短期借款 | 31 |  |  |
| 短期投资 | 2 |  |  | 应付票据 | 32 |  |  |
| 应收票据 | 3 |  |  | 应付帐款 | 33 |  |  |
| 应收帐款 | 4 |  |  | 预收帐款 | 34 |  |  |
| 预付帐款 | 5 |  |  | 应付职工薪酬 | 35 |  |  |
| 应收股息 | 6 |  |  | 应交税费 | 36 |  |  |
| 应收利息 | 7 |  |  | 应付利息 | 37 |  |  |
| 其他应收款 | 8 |  |  | 应付利润 | 38 |  |  |
| 存货 | 9 |  |  | 其他应付款 | 39 |  |  |
| 其中：原材料 | 10 |  |  | 其他流动负债 | 40 |  |  |
| 在产品 | 11 |  |  | 流动负债合计 | 41 |  |  |
| 库存商品 | 12 |  |  | 非流动负债： |  |  |  |
| 周转材料 | 13 |  |  | 长期借款 | 42 |  |  |
| 其他流动资产 | 14 |  |  | 长期应付款 | 43 |  |  |
| 流动资产合计 | 15 |  |  | 递延收益 | 44 |  |  |
| 非流动资产： |  |  |  | 其他非流动负债 | 45 |  |  |
| 长期股权投资 | 16 |  |  | 非流动负债合计: | 46 |  |  |
| 长期债权投资 | 17 |  |  | 负债合计 | 47 |  |  |
| 固定资产原价 | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 减：累计折旧 | 19 |  |  |  |  |  |  |
| 固定资产账面价值 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 在建工程 | 21 |  |  |  |  |  |  |
| 工程物资 | 22 |  |  |  |  |  |  |
| 固定资产清理 | 23 |  |  |  |  |  |  |
| 生产性生物资产 | 24 |  |  | 所有者权益(或股东权益): |  |  |  |
| 无形资产 | 25 |  |  | 实收资本（或股本） | 48 |  |  |
| 开发支出 | 26 |  |  | 资本公积 | 49 |  |  |
| 长期待摊费用 | 27 |  |  | 盈余公积 | 50 |  |  |
| 其他非流动资产 | 28 |  |  | 未分配利润 | 51 |  |  |
| 非流动资产合计 | 29 |  |  | 所有者权益(或股东权益)合计 | 52 |  |  |
| 资产合计 | 30 |  |  | 负债和所有者权益(或股东权益)合计 | 53 |  |  |
| 企业负责人： 财务负责人： 制表人： |  |  |  |  |  |  |  |

| - 利润表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制单位： 所属期： 年 月 单位：元 |  |  |  |
| 项 目 | 行次 | 本年累计金额 | 本月金额 |
| 一、主营业务收入 | 1 |  |  |
| 减：主营业务成本 | 2 |  |  |
| 主营业务税金及附加 | 3 |  |  |
| 其中：消费税 | 4 |  |  |
| 营业税 | 5 |  |  |
| 城市建设维护税 | 6 |  |  |
| 资源税 | 7 |  |  |
| 土地增值税 | 8 |  |  |
| 城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税 | 9 |  |  |
| 教育费附加、矿产资源、排污费 | 10 |  |  |
| 销售费用 | 11 |  |  |
| 其中：商品维修费 | 12 |  |  |
| 广告费和业务宣传费 | 13 |  |  |
| 管理费用 | 14 |  |  |
| 其中：开办费 | 15 |  |  |
| 业务招待费 | 16 |  |  |
| 研究费用 | 17 |  |  |
| 财务费用 | 18 |  |  |
| 其中：利息费用(收入以”-“号填列) | 19 |  |  |
| 加：投资收益 | 20 |  |  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 21 |  |  |
| 加：营业外收入 | 22 |  |  |
| 其中：政府补助 | 23 |  |  |
| 减：营业外支出 | 24 |  |  |
| 其中：坏账损失 | 25 |  |  |
| 无法收回的长期债券投资损失 | 26 |  |  |
| 无法收回的长期股权投资损失 | 27 |  |  |
| 自然灾害等不可抗力因素造成的损失 | 28 |  |  |
| 税收滞纳金 | 29 |  |  |
| 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 30 |  |  |
| 减:所得税费用 | 31 |  |  |
| 四、净利润(净亏损以"-"号填列) | 32 |  |  |
| 企业负责人： 财务负责人： 制表人： |  |  |  |

| - 现金流量表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位 单位：元 |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 补 充 资 料 | 行次 | 金 额 |  |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  | 1、将净利润调节为经营活动现金流量： |  |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1 |  | 净利润 | 57 |  |  |
| 收到的税费返还 | 3 |  | 加：计提的资产减值准备 | 58 |  |  |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8 |  | 固定资产折旧 | 59 |  |  |
| 现金流入小计 | 9 | - | 无形资产摊销 | 60 |  |  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10 |  | 长期待摊费用摊销 | 61 |  |  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12 |  | 待摊费用减少（减：增加） | 64 |  |  |
| 支付的各项税费 | 13 |  | 预提费用增加（减：减少） | 65 |  |  |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18 |  | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | 66 |  |  |
| 现金流出小计 | 20 | - | 固定资产报废损失 | 67 |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21 | - | 财务费用 | 68 |  |  |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  | 投资损失（减：收益） | 69 |  |  |
| 收回投资所收到的现金 | 22 |  | 递延税款贷项（减：借项） | 70 |  |  |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23 | - | 存货的减少（减：增加） | 71 |  |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25 | - | 经营性应收项目的减少（减：增加） | 72 |  |  |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28 | - | 经营性应付项目的增加（减：减少） | 73 |  |  |
| 现金流入小计 | 29 | - | 其他 | 74 |  |  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30 |  | 经营活动产生的现金流量净额 | 75 | - |  |
| 投资所支付的现金 | 31 | - |  |  |  |  |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35 | - |  |  |  |  |
| 现金流出小计 | 36 | - |  |  |  |  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 37 | - | 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |  |  |  |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  | 债务转为资本 | 76 |  |  |
| 吸收投资所收到的现金 | 38 | - | 一年内到期的可转换公司债券 | 77 |  |  |
| 借款所收到的现金 | 40 |  | 融资租入固定资产 | 78 |  |  |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 43 |  |  |  |  |  |
| 现金流入小计 | 44 | - |  |  |  |  |
| 偿还债务所支付的现金 | 45 |  |  |  |  |  |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46 |  | 3、现金及现金等价物净增加情况 |  |  |  |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 52 |  | 现金的期末余额 | 79 |  |  |
| 现金流出小计 | 53 | - | 减：现金的期初余额 | 80 |  |  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54 | - | 加：现金等价物的期末余额 | 81 |  |  |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 55 |  | 减：现金等价物的期初余额 | 82 |  |  |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56 | - | 现金及现金等价物净增加额 | 83 | - |  |
| 企业负责人： 财务负责人： 制表人： |  |  |  |  |  |  |

  - 技术文件格式

1实施方案（含项目理解与认识、技术分析与方案对策、进度保证措施、人员交通保障措施、质量保证措施、工程投资控制措施、后续服务方案等）；

2投标人认为需要提供的其他技术资料。

格式自拟，由投标人根据招标文件项目概况及采购内容要求自行编写，详尽、完整、易于理解。

项目人员配备表

| 姓名 | 职称 | 专业技术资格 | 从事专业 | 本项目主要工作 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2、本表人员有资格证书的应随表提交职称、资格证书复印件（加盖公章）。

3、列入本表人员如要更换，需经采购人同意；擅自更换或不到位属违约行为。

投标人（CA签章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

日  期：

自评表

| 序号 | 评分项目 | 评分标准（细则） | 页码 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（CA签章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

日  期：

  - 商务文件格式

  - 开标一览表

项目名称：

项目编号：                                          金额单位：元

| 序号 | 项目名称 | 投标总报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江山市大陈乡1∶2000地质灾害风险调查评价项目 | （小写）： 元 |  |
| 合计 |  | 投标总价（大写）： 元 |  |

投标人全称：                 （CA签章）

法定代表人或其授权代表人：                  （签字）

日期：

说明：为确保采购项目顺利进行，已领取招标文件的供应商决定不参加本项目投标时，请于投标截止时间至少1个工作日前与我们书面确认（确认函格式如下），可将填写完整的确认函加盖公章后发送至浙江建友工程咨询有限公司QQ邮箱：52512732@qq.com。谢谢配合！

确认函

浙江建友工程咨询有限公司：

我公司因     原因，对于已获取招标文件的                项目（项目编号：      ），现决定自愿放弃参加投标活动。特发函向贵公司确认。

企业名称（盖章）：

日期：