2019年度专项整治项目施工单位入围

招  标  文  件

招标编号：江干政采分-2019-00046

招   标   人：杭州市江干区市政园林养护所

招标代理机构：浙江科佳工程咨询有限公司

二〇一九年四月

目  录

第一章  综合说明	1

一、投标邀请函	1

二、投标须知前附表	3

第二章  投标须知	9

一、说  明	9

二、招标文件	10

三、投标文件的编制	11

四、投标文件的递交	16

五、开   标	17

六、评   标	18

七、授予合同	20

八、招标失败	21

九、需要补充的其它内容	22

第三章  合同主要条款	23

第四章  工作内容及分配	31

第五章  投标文件及相关格式	32

第六章  评标办法（综合评估法-综合评分法）	45

- 第一章  综合说明

- 一、投标邀请函

：

浙江科佳工程咨询有限公司（以下简称“招标代理机构”）受杭州市江干区市政园林养护所（以下简称“招标人”）的委托，对2019年度专项整治项目施工单位入围进行公开招标。现决定邀请你单位参加杭州市江干区市政园林养护所2019年度专项整治项目施工单位入围招标项目的投标。

- 项目名称：2019年度专项整治项目施工单位入围

- 招标编号：江干政采分-2019-00046

3、招标内容：2019年度专项整治项目施工单位入围，入围的施工单位承担杭州市江干区市政园林养护所2019年度专项整治项目，最高限价为740万元；本次招标项目入围3家施工单位。

4、对投标人的资格要求详见投标人须知前附表。

5、招标文件售价：每标段 500 元人民币/每份，售后恕不退还。

6、购买招标文件时间：自  2019年4 月 17 日至2019年 4 月25日每天上午9：30～11：30，下午14：00～16：30 (北京时间)，法定节假日除外。

购买招标文件地点：杭州市江干区环站东路99号云峰大厦1号楼707。

7、招标文件答疑：各购买招标文件的潜在投标人如对招标文件有疑问，请于2019年 4  月 26 日11:00（北京时间）以前提供书面答疑问题，以邮件形式发至23998744@qq.com。招标人仅对投标人提出的合理疑问将以书面形式统一答复。

8、投标地点和开标地点：浙江科佳工程咨询有限公司(地址：杭州市江干区钱潮路369号智谷人才广场10楼1008室。

9、投标截止时间和开标时间：2019年5月7 日 14 :00 （北京时间）。

10、有关本项目招、投标的其它事宜，请与招标人或招标代理机构联系。

11、联系方式：

招 标 人：杭州市江干区市政园林养护所

通讯地址：双菱路32

联 系 人： 曹工

招标代理机构：浙江科佳工程咨询有限公司

地址：杭州市江干区钱潮路369号智谷人才广场10楼   邮编：310000

电    话：15395828515

电子信箱：23998744@qq.com

联系人：季晓瑾

账户名称：浙江科佳工程咨询有限公司

开户银行：中信银行杭州天水支行

帐号：7331110182600053000

招标人：杭州市江干区市政园林养护所

招标代理机构：浙江科佳工程咨询有限公司

2019年4月9日

- 二、投标须知前附表

本投标须知前附表是对投标须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本投标须知前附表为准。

| 条款号 | 条款名称 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 项目名称 | 2019年度专项整治项目施工单位入围 |
| 1.1.2 | 项目地点 工程类别 | 工程地点为杭州市江干区内 工程类别：市政工程 |
| 1.2 | 招标人 | 招 标 人：杭州市江干区市政园林养护所 通讯地址：双菱路32 联 系 人：曹工 电 话：0571-56560276 |
| 1.3 | 招标代理机构 | 招标代理机构：浙江科佳工程咨询有限公司 地址：杭州市江干区钱潮路369号智谷人才广场10楼 联系人：季晓瑾 电 话：15395828515 电子信箱：23998744@qq.com |
| 1.4 | 资金来源 | 国有企业自有资金 |
| 1.5 | 招标内容 | 2019年度专项整治项目施工单位入围项目，入围的施工单位承担杭州市江干区市政园林养护所2019年度专项整治项目，最高限价为740万元。本次招标项目入围3家施工单位。 |
| 1.6 | 招标方式 | 公开招标 |
| 1.7 | 资格审查 | 财政 |
| 1.8 | ★投标人资格要求 | （1）投标人须是具有独立法人资格，具有市政公用工程施工总承包叁级或以上资质，并具备有效的安全生产许可证（若投标人的营业执照注册地不在本市市区的，则须已办理并持有《外地进杭建筑施工企业承包许可证》）； （2）投标人具有非开挖修复业绩并自有非开挖管道修复成套设备； （3）投标人拟派项目经理具有市政公用工程专业二级及以上建造师证，且无在建工程； （4）本招标项目不接受联合体投标 注：1、关于上述第（1）条的证明资料，投标人须同时提供a.营业执照复印件、b.资质证书复印件和c. 安全生产许可证复印件（三者缺一不可，若投标人为外地企业，则还需提供《外地进杭建筑施工企业承包许可证》复印件），其中原件备查，否则不予认可； 2、关于上述第（2）条的业绩证明资料，投标人须同时提供a.合同复印件和b.竣工验收证明复印件（两者缺一不可），原件备查；业绩证明资料应能反映是管道非开挖修复业绩，若不能反映，则应提供其它有效证明资料（加盖公章），如施工图纸或建设方证明等类似资料，若投标人企业名称发生变更，投标人还需提供企业名称变更证明文件，否则不予认可。关于上述第（2）条的自有非开挖管道修复成套设备证明资料，投标人须提供自有非开挖管道修复成套设备发票复印件（原件备查）和照片，否则不予认可。 3、关于上述第（3）条的证明资料，投标人须同时提供拟派项目经理的a.建造师注册证书复印件、b.有效的建造师安全考核证书（B证）复印件和c.无在建工程的声明文件（格式自拟）（三者缺一不可），其中原件备查，否则不予认可。 4、投标人必须在投标文件中提供上述资格要求的证明文件，其中提供的复印件应在复印件上盖上有效的投标人公章。如未按此要求提供，则被视为不能满足要求，将导致废标。 |
| 1.9 | ★服务期 | 服务期：合同签订生效之日至2019年12月31日（经考核后，业主有权选择是否续签一年合同。） |
| 1.11.1 | 踏勘现场 | 招标人不集中组织踏勘现场，投标人购买招标文件后自行到项目现场踏勘，以充分了解现场位置、情况、道路及任何其它足以影响报价的情况并结合企业自身情况，慎重报价。 |
| 1.12 | 投标预备会 | 不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.13 | 分包 | 不允许 □允许 |
| 1.14 | ★质量保证期 | 自每个排水管道整治并验收合格后 2年；城市道路整治并验收合格后 1 年。 |
| 2.2.1 | 投标人提出问题的截止时间 | 2019年4 月 26 日11：00前以书面形式递交或传真给招标代理机构，同时发送word电子版E-mail到以下邮箱： 邮箱：23998744@qq.com； 联系人：季晓瑾15395828515 逾期不予受理，视为同意招标文件各条款。 |
| 2.2.2 | 招标人发出答疑或补充文件截止时间 | 投标截止时间 7 天前以书面形式予以答复 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 澄清文件发出后24小时内以书面形式递交(或邮件)至代理公司 邮箱：23998744@qq.com； |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 修改文件发出后24小时内以书面形式递交(或邮件)至代理公司 邮箱：23998744@qq.com； |
| 3.3.1 3.3.2 | ★报价方式 | 最高限价为740万元； 本项目按折扣率报价，最高限价为100% （1）本项目的投标应以人民币报价，投标人报价应是包括为完成本工程项目可能发生的全部费用及成交人的利润和应交纳的税金等一切费用，集中采购项目不出具联系单。 （2）投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。 （3）投标报价包含投标报价包含作业成本经费。含人员工资、车辆运行成本等。人员工资不得低于杭州市劳动保障部门规定的最低工资标准，根据相关规定必须落实职工劳保福利待遇，为职工缴纳社会保险费(养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险)与住房公积金等，保障职工休息休假权利。 |
| 3.4 | ★投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 3.5.1 | ★投标保证金 | 投标保证金：人民币十四万元整； 投标保证金形式：银行汇票或转账支票或电汇 投标保证金须在投标截止时间之前递交。 接收投标保证金帐户信息： 单位名称：浙江科佳工程咨询有限公司 开户银行：中信银行杭州天水支行 帐 号：7331110182600053000 |
| 3.6.3 | 签字或盖章要求 | 按投标文件提供的格式签字或盖章。投标文件封面、投标函以及各类报价表及报价分析表均须加盖投标人公章，并经法定代表人（或其委托代理人）签字或盖章。 |
| 3.6.4 | 投标文件份数 | 正本壹份，副本七份。 |
| 3.6.5 | 装订要求 | 按照投标人须知3.2项约定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订： （1）商务标胶装成一册、资信标和技术标胶装成一册。各标段独立密封。 （2）如因投标人未按招标文件要求封装投标文件，导致商务报价提早泄露的，责任由投标单位自行承担。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 招标人名称：杭州市江干区市政园林养护所 项目名称：2019年度专项整治项目施工单位入围 在2019年 5 月 7 日 14 时 00 分不得开启 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2019年 5 月 7 日14 时 00 分（北京时间） |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 浙江科佳工程咨询有限公司(地址：杭州市江干区钱潮路369号智谷人才广场10楼1008室。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 □是 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2019年 5 月 7 日14 时00 分（同投标截止时间） 开标地点：浙江科佳工程咨询有限公司(地址：杭州市江干区钱潮路369号智谷人才广场10楼1008室。 |
| 5.1.2 | 开标时应携带的资料 | 投标人在投标时请携带： （1）投标文件； （2）投标人代表（法定代表人或委托代理人）的有效身份证原件（委托代理人应随带授权委托原件，或说明授权委托书密封在投标文件内）； （3）如投标人的投标保证金采用电汇方式交纳的，为及时退还各投标人的投标保证金，请各投标人提交按“附件：退还投标保证金申请书”格式填写、盖章的“退还投标保证金申请书”（单独提交，切勿装订入投标文件中）。 |
| 5.1.3 | 投标文件密封性检查和开标顺序 | 投标文件启封前，由投标人代表检查投标文件的密封情况。所有投标文件的密封状况与递交时一致的，则招标人代表按照投标文件先送达先开标的顺序进行开标。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标由招标人依法组成的评标委员会负责。 评标委员会成员由招标人代表和随机抽取的有关技术、经济方面的专家组成，组成人数为七人（含）以上单数，其中有关技术、经济方面专家人数不少于成员总数的三分之二。 |
| 6.3 | 评标标准及方法 | 综合评估法：详见第六章“评标方法（综合评估法-综合评分法）”。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 否 |
| 7.3.1 | ★履约担保 | 履约保证金金额：每个入围施工单位需提交人民币叁拾万元整。 履约保证金提交时间：在中标通知书发出之日起10天内、合同签订之前提交（中标后向招标人联系人索取招标人的账户信息）。 履约保证金的形式为：银行汇票或转帐支票或电汇或银行保函。 有效期：至合同到期终止。 履约保证金的的退还：在合同到期终止后30天内，双方不存在争议，扣除需支付的违约金后，余额退还（无息）。 |
| 9 | 需要补充的其它内容 |  |
| 9.2 | ★最高限价 | 报折扣率上限100% 最高限价740万 （1）本项目的投标应以人民币报价，投标人报价应是包括为完成本工程项目可能发生的全部费用及成交人的利润和应交纳的税金等一切费用，集中采购项目不出具联系单。 （2）投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。 （3）投标报价包含投标报价包含作业成本经费。含人员工资、车辆运行成本等。人员工资不得低于杭州市劳动保障部门规定的最低工资标准，根据相关规定必须落实职工劳保福利待遇，为职工缴纳社会保险费(养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险)与住房公积金等，保障职工休息休假权利。 |
|  | 备注 | - 本投标须知前附表是对投标须知的具体补充和修改，如有矛 盾，应以本投标须知前附表为准。 - 本招标项目不接受未购买招标文件的投标人投标。 3、本招标文件中出现的时间均指北京时间。 4、如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在投标截止日十天前同时向招标人、招标代理机构书面反映，逾期不再受理对招标文件条款提出的质疑。 5、招标文件中部分带“★”的条款，为采购的实质性要求和条件，对招标文件中带“★”条款的投标响应必须满足招标文件注明的要求，否则经评标委员会认定后按无效投标处理。 |
| 10 | 招标代理服务费 | 本项目代理服务费为叁万元/每家；每家入围单位在领取中标通知书前缴纳。 |

- 第二章  投标须知

- 一、说  明

1.1项目概况

1.1.1项目名称见投标人须知前附表。根据国家有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2项目地点见投标人须知前附表。

1.2招标人

见投标人须知前附表。

1.3招标代理机构

见投标人须知前附表。

1.4资金来源

见投标人须知前附表。

1.5招标内容

见投标人须知前附表。

1.6 招标方式

见投标人须知前附表。

1.7资格审查

见投标人须知前附表。

1.8投标人资格要求

见投标人须知前附表。

1.9抢修响应时间要求和服务期

见投标人须知前附表。

1.10质量要求

工程质量符合（工程施工质量验收规范）合格标准。

1.11踏勘现场

1.11.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.11.2投标人可根据情况对项目现场及周围环境进行踏勘，招标人将给予协助，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担；

1.11.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.11.4招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责；

1.11.5投标人及其人员经过招标人的允许，可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

1.12投标预备会

见投标人须知前附表。

1.13分包

见投标人须知前附表。

1.14质量保证期

见投标人须知前附表。

1.15投标费用

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

- 二、招标文件

2.1招标文件的组成

招标文件除以下内容外，招标人在招标期间发出的澄清文件和其他补充修改文件，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用；

招标文件包括下列内容：

第一章   综合说明

一、投标邀请函

二、投标须知前附表

第二章 投标须知

第三章 合同主要条款

第四章 工作内容及分配

第五章 投标文件相关格式

第六章 评标办法

根据本须知第2.2款和2.3款对招标文件做出的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

除上述所列内容外，招标人的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人和投标人无任何约束力。

2.2招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐，否则由投标人自行承担相应结果。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式、下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 7天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发生的时间距投标截止时间不足7天，相应延长投标截止时间。

2.2.3投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标代理人，确认已收到该澄清。

2.3招标文件的修改

2.3.1在投标截止时间7天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人，招标文件的修改作为招标文件的组成部分，同样具有约束作用。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足7天，相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.3.3 招标文件、招标文件澄清文件、招标文件修改补充通知内容均以书面明确的内容为准。当招标文件、修改补充通知、澄清文件内容相互矛盾时，以最后发出的文件为准；

2.3.4 当招标文件内容有不一致的地方，投标人应书面提出，招标人予以书面答复。否则招标人拥有最终决定权。

- 三、投标文件的编制

3.1投标文件的语言和计量单位

3.1.1投标文件与投标有关的所有文件均应使用中文，投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准。

3.1.2除规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.1.3招标文件中的“天”除特别说明外，均为日历天。

3.1.4招标文件中所指的“合同”除特别说明外，指 “采购合同”。

3.2投标文件的组成（标段一、标段二同时适用）

投标文件由第一部分：商务标；第二部分：资信标；第三部分：技术标组成。

3.2.1商务标

（1）★投标函（第五章附件一） 统一格式

（2）★投标保证金（按招标文件要求提交）

（3）★ 法定代表人资格证明书

★法定代表人授权书（若投标代表为法定代表人则，无需提交）。

格式按第五章附件二 、附件三

（4）★投标报价表。

格式按第五章附件三

（5）★商务条款偏离表（ 格式按第五章附件五）

（6）招标文件所要求的其它商务文件。

3.2.2第二部分：资信标

（1）★投标人的营业执照、有效的资质证书、有效的安全生产许可证（复印件，若投标人为外地企业，则还需提供《外地进杭建筑施工企业承包许可证》复印件）

（2）★拟派项目负责人的建造师注册证书、有效的建造师安全考核证书（B证）（复印件）和项目负责人无在建工程的声明文件（格式自拟）

（3）★投标人具有自有非开挖管道修复成套设备证明资料

（4）投标单位基本情况表（第五章附件五）

（5）类似项目业绩表

（6）拟派项目组人员一览表（第五章附件七）

项目负责人情况；项目组人员情况；投标人认为需要的其他资料。

（8）投标人拥有专业实施设备一览表（第五章附件八）

（9）招标文件评标办法所要求和投标人认为有必要提供的的其它资信文件。

3.2.3第三部分：技术标

（1）排水管道抢修方案，包括但不仅限于以下：

①人员配置

②设备投入情况

③施工作业程序及标准（包括非开挖点位修补、非开挖内衬修复和开挖修复施工）

④工作流程（包括非开挖点位修补、非开挖内衬修复和开挖修复施工）

⑤施工作业服务要求

（2）服务及质量保证、安全文明施工及安全保护措施及相应承诺

（3）环境保护保证、措施及承诺

（3）针对本项目的难点、重点和特点提出的分析意见和服务措施

（4）优惠条件：投标人承诺给予招标人的优惠条款

（5）服务内容、范围及要求所要求的所有其它文件

（6）投标人认为需要提供其它文件和资料。

以上打★的项，各投标人必须响应，并提供相关材料，否则作废标处理。

以上所需的各种证书、证件、证明、执照若系复印件，须在复印件上盖上有效的投标人公章。

3.3投标报价

报折扣率上限100%   最高限价740万。采用费率报价，（各投标人须按招标文件要求，并根据工程难易程度、企业自身经营情况、施工管理能力等合理让利后填报优惠后的费率，中标后，按照工料单价法、并以投标承诺的费率计算工程款。

本项目所遵守法律法规

《浙江省建设工程施工费用定额》（2018版）和浙江省工程造价管理部门的最新规定。

本招标项目与投标报价和结算相关要素：

（1）直接工程费和施工技术措施费不在本次投标竞争报价中，实施过程中套用浙江省2018版预算定额计算：（以下定额中没有的，则可套用企业定额或招标人认可的其他定额或标准）

《浙江省建筑工程预算定额》（2018版）；

《浙江省安装工程预算定额》（2018版）；

《浙江省市政工程预算定额》（2018版）；

《浙江省园林绿化和仿古建筑预算定额》（2018版）

《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；

《浙江省建设工程施工费用定额》（2018版）；

(2)道路市政养护规范

《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）

《杭州市城市道路管理养护技术要求(试行)》（杭城管〔2011〕37号）

《杭州市城市道路市政养护技术规程》（CJS-02-2000）

《城市道路养护规范》（DB3301/T0012-2013）

《城市桥梁养护技术规范》（CJJ99-2003）

《城市桥梁检测和养护维修管理办法》（建设部2003年118号令）

《杭州市城市桥梁养护技术规程》（CJS-03-2000）

《杭州市市政设施管理条例》

《杭州市城市排水管渠养护管理标准（试行）》（杭城管委[2012]285号）

《关于印发<杭州市区城市道路设施完好度检查考核细则（2017年修订版）>的通知》 （杭城管委[2017]98号）

《关于推进市区市政环卫一体化综合养护试点工作的指导意见》（杭城管委[2015]66号）

《关于印发市政环卫一体化综合养护考核办法的通知》（杭城管委[2015]205号）

《关于进一步加强临时占用挖掘城市道路批后监管的通知》（杭城管委[2015]270号）

关于印发《杭州市城市道路市政检查井提升改造通用图》的通知（杭城管委[2015]149号）

关于印发《杭州市市政养护市场诚信信息管理办法》《杭州市市政养护市场城信评价标准》（杭城管委【2018】19号）浙江省及杭州市造价管理部门最新发布的相关文件及规定。

（3）组织措施费不在本次投标竞争报价中，其中安全文明施工费根据《关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知》（建建发[2016]144号）及《关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知》（浙建站定[2016]23号）的相关规定，统一按公布的市区一般工程费率的下限计取，取费基数均为“人工费+机械费”，费率为10.68%（如抢修工程实施时造价管理部门有安全文明施工费费率更新文件，按更新后的文件执行）；其他组织措施费根据项目实际发生情况按取费定额及有关计价文件规定的计费基数和弹性费率中值计取。

（4）投标人采购的设备和材料，品牌、式样、规格须经招标人确认，其价格按招标人施工时或最近一次《杭州市造价信息》、《浙江省造价信息》发布的价格计，信息价中没有价格的材料在结算时交审计单位审计后为准。若材料按相关规定必须有检测资料的，则检测费由投标人承担，考虑在报价因素中。

（5）规费和税金不在本次投标竞争报价中，中标后实施过程中按“关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知” (浙建站定[2016]23号)和“关于水利建设基金暂停征收后调整浙江省建设工程造价税金费率的通知”（浙建站定[2016]54号）文件规定计取。

（6）定额消耗量里的人工单价（一类人工、二类人工和三类人工）按施工单位施工时或最近一次 “杭州造价网http://www.hzzj.cn”发布的最近一次人工信息价为准。如有零星机械（不成项发包零星机械使用费）发生，其单价均按施工单位施工时或最近一次“杭州造价网http://www.hzzj.cn”发布的最近一次相应的（“机械设备信息价”）为准。

（7）土方外运：按  20  公里套定额结算。

（8）如有其他项目费用，则以招标人书面签证的为准。

（9）招标范围内抢修工程工程量以实际完成的、并经招标人（或其委托的监理单位）书面确认的工程量为准。

（10）抢修工程完成后必须按相关规定进行验收，并由招标人管理部门出具书面验收、接收文件；每项抢修工程施工结束后，承包人须在招标人规定的时间内内完成工程结（决）算资料（一式两份）交招标人初审。

注：如市、区相应规范标准有更新，按照最新版本执行。

（1）本项目的投标应以人民币报价，投标人报价应是包括为完成本工程项目可能发生的全部费用及成交人的利润和应交纳的税金等一切费用，集中采购项目不出具联系单。

（2）投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。

（3）投标报价包含投标报价包含作业成本经费。含人员工资、车辆运行成本等。人员工资不得低于杭州市劳动保障部门规定的最低工资标准，根据相关规定必须落实职工劳保福利待遇，为职工缴纳社会保险费(养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险)与住房公积金等，保障职工休息休假权利。

★3.3.4本次投标只允许有一个报价，有选择的报价不予接受。

3.4投标有效期

3.4.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标有效期不足将被视为非响应性投标而予以拒绝，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

3.4.2在特殊的情况下，在原定投标有效期满之前招标人可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内本须知关于投标保证金的规定仍然适用。

3.5投标保证金

3.5.1投标人应在递交投标文件前以人民币提交一笔不少于本投标须知前附表第3.5.1条所规定数额的投标保证金；招标人可根据本投标须知第3.5.6条规定的条件予以没收投标保证金；

3.5.2投标保证金为投标文件的组成部分之一；

3.5.3对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝；

3.5.4本招标项目的中标通知书发出后五个工作日内，该项目未中标单位的投标保证金即可退付；

3.5.5中标人的投标保证金，在中标人按本投标须知第7.4.1条规定签订合同并按本投标须知第7.3.1条规定提交履约担保后，五个工作日内予以退还；

3.5.6投标人如有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保，或因投标人在投标文件中未如实填报导致取消中标资格的；

（3）第一入围施工单位候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，必须按招标文件的规定没收其投标保证金。没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成中标价的差额损失的，由放弃中标权的入围施工单位候选人承担；

（4）提供虚假材料谋取中标。

3.5.7保证金退还手续

如投标人的投标保证金采用电汇方式交纳的，为及时退还各投标人的投标保证金，请各投标人随投标文件一起提交按“附件：退还投标保证金申请书”格式填写、盖章的“退还投标保证金申请书”（单独提交，切勿装订入投标文件中）。

3.6投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按本须知第3.2款规定的内容和第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分，“投标文件格式”中没有规定的可自行编制格式。

3.6.2 投标文件应对招标文件有关服务期、投标有效期、工作内容及分配、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3 投标文件应用不褪色的材料书写、打印或复印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人签字或其委托代理人签字。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4投标文件数量详见投标人须知前附表。正本、副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5投标文件的正本与副本均应装订成册，并编制目录、逐页标注页码，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

- 四、投标文件的递交

4.1投标文件的密封和标识

4.1.1投标文件的正本、副本及电子文档（如有）应分开密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”、“副本”或“电子文档”（如有）字样，封套上应写明的其它内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人将有权拒绝接收，并不承担投标文件错放或提前开封的责任，且被错放或提前开封的投标文件将被退回。

4.2投标文件的递交

4.2.1投标人应在本须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人送达投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.2.5未密封的投标文件，招标人不予受理。

4.3投标文件的修改和撤回

4.3.1在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照规定的要求签字。

4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本须知三、四规定进行编制、密封、标识和递交，并标明“修改”字样。

- 五、开   标

5.1开标时间和地点

5.1.1招标人在投标人须知规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，并请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.1.2投标人在投标时应随身携带下列资料提交招标代理人：

法定代表人或委托代理人有效身份证原件（委托代理人应随带授权委托原件，或说明授权委托书密封在投标文件内）。为及时退还各投标人的投标保证金，请各投标人提交按“附件：退还投标保证金申请书”格式填写、盖章的“退还投标保证金申请书”（单独提交，切勿装订入投标文件中）。

5.1.3投标文件启封前，由投标人或者其集体推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构进行检查并公证。所有投标文件的密封状况与递交时一致的，则招标人（或招标代理人）按照投标须知前附表规定的顺序进行开标。

5.1.4投标人在投标截止时间前递交投标文件撤回函的，招标人应在开标时宣读撤回函，并将其投标文件及其投标保证金及时退还投标人。

5.2开标程序

5.2.1主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布唱标人、记录人、监督人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标报价等投标函中的主要内容，并作记录；

（7）投标人代表、招标人代表、监督人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；未在开标记录上签字的，均视为对开标结果予以默认；

（8）开标结束。

5.2.2唱标人应如实按投标文件当众宣读投标人全称、投标总价等投标函的主要内容。记录人将唱标内容当即输入，在开标现场公示。

投标人代表应对唱标内容及记录结果当即进行校核确认。如发现唱标内容或记录结果与投标文件不一致时，应在签字确认前当场提出，并经招标人代表、监督人、唱标人和记录人核实后，当即予以纠正。

5.3 开标时，如出现以下情况之一的，则投标文件不予启封或唱标：
　 （1）投标文件的投标报价或其它关键内容字迹模糊或无法辨认的；

（2）投标人在投标文件中对同一标段有两个或多个报价，且未书面声明以哪个为最终报价的；

（3）法律、法规、规章或招标文件规定的其它无效标情况的。

- 六、评   标

6.1评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其它与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评标

评标委员会按照第六章“评标方法”对投标文件进行评审。第六章“评标方法（综合评估法-综合评分法）”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.1、评标过程的保密

（1）公开开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及入围施工单位候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密；

（2）在投标文件的评审和比较、中标侯选人推荐以及授予合同的过程中，投标人如试图向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝；

（3）合同授予后，招标人不对未中标人就评标过程情况以及未能中标原因作任何解释。未中标人不得向评委或其他有关人员处获取评标过程的情况和材料。

6.3.2、资格审查

开标后，评标委员会首先应按评标办法对所有投标人进行资格审查。

6.3.3、对投标文件的审查和响应性的确定

（1）评标委员会将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否已提供，文件是否恰当地签署。若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。若单价与总价不符时，则以单价为准，修改总价。若正本与副本不一致时，以正本为准。若投标人拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝，作废标处理并没收投标保证金。

（2）在详细评标前，评标委员会将首先审定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求，实质性响应的投标文件是指投标文件符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离或保留是指将会影响到招标文件规定的服务范围、质量标准，或会给合同中规定的招标人的权利和投标人的责任造成实质性限制，而纠正这些偏离或保留将对其他提交了实质性响应的投标文件的投标人产生不公平影响的。如存在细微偏差，评标委员会可书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正，拒不补正的，在详细评审时对细微偏差做出不利于该投标人的量化。

（3）评标委员会对投标文件的初审内容：第六章评标办法“三、评标程序和内容”第4.条。

（4）初审时如发现投标文件与招标要求有重大偏离和保留的投标，且经评标委员会以少数服从多数原则认定后，其投标文件将被拒绝。但允许投标文件在基本满足招标要求的前提下出现的细微偏差。

（5）重大偏离和保留、细微偏离由评标委员会界定。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离和保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

6.3.4、询标、评标

（1） 评标委员会在审阅投标文件的过程中，对需进一步澄清、明确的技术、资信、管理和报价等问题，将向投标人进行询标。

（2） 投标人的法定代表人或其授权代表应按招标人规定的时间到指定的地点，接受评标委员会的询标。并对评标专家提出的问题作出澄清和答复，但不得借以修改投标文件中的实质性内容。其询标记录经双方签字，作为投标文件的补充，对投标人具有约束力。

（3） 评标采用综合评估法。评标委员会按照客观、公正、科学、择优的原则，根据第六章评标办法对投标人进行评价。

（4） 评标委员会评标后，向招标人提交经评标专家签字的评标报告，并按排序推荐入围施工单位候选人。

- 七、授予合同

7.1定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的入围施工单位候选人确定中标人，本招标项目入围施工单位候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的入围施工单位候选人名单排序依次确定其他投标人为中标人，也可以重新招标。评标委员会推荐入围施工单位候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2中标通知

7.2.1在投标人须知第3.4款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和合同主要条款中关于履约担保的规定向招标人提交履约担保。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4签订合同

7.4.1 投标人自接到中标通知书后三十天内，必须依照《中华人民共和国合同法》、招标文件、投标文件各项条款的要约与承诺，与招标人签订合同，并同时交纳投标须知前附表中规定数额的履约保证金。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

7.4.2 中标人如不遵守招标文件或投标文件各项条款的要约与承诺，在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同或拒交履约保证金的。招标人将依据有关规定直接扣罚投标保证金，同时，招标人取消该单位的中标资格，并另行选择中标人。

7.4.3 发出中标通知书后，如招标人违约拒签合同的。应退还中标人的投标保证金，但执行国家政策或不可抗力原因不在此列。

7.5 、招标结束

7.5.1 中标人与招标人签订合同并按规定交纳了履约保证金后即为招标结束。

7.5.2 招标人退还未中标人的投标保证金。投标人在投标过程中所发生的一切费用，均由投标人自行承担，投标文件一律不退还。招标人对决标结果不负责解释。

7.5.3 中标人的投标保证金在签订合同，并按规定交纳了履约保证金后退还。

## 八、招标失败

8.1 招标失败

有下列情形之一的，本次招标失败；

（1） 投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2） 经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 两次招标失败后的安排

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，可根据招标人的相关规定安排后续采购工作。

## 九、需要补充的其它内容

9.1招标代理服务费

本项目招标代理服务费由招标人支付。

9.2需要补充的其它内容

见投标人须知前附表。

- 第三章  合同主要条款

甲方：

乙方：

根据      年   月   日杭州市江干区市政园林养护所2019年度专项整治项目施工单位入围（招标编号：    ）招标结果和招标文件的要求，并依照《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，同时在平等、公平、诚实和信用的原则下，为做好甲方专项整治项目，现经甲、乙双方友好协商，订立本合同，并严格按以下条款共同遵守执行：

一、工程内容

本合格工程内容由甲方根据实际业务需要，以任务单（联系单）形式确定内容。

二、合同期限

1、本合同约定期限为：201年  月   日起至201   年    月   日止。

2、合同期间已下达的工程任务，以工程任务竣工结算时间为准，或以甲、乙双方协商工程任务中止时间为准。

3、甲方对乙方实行动态考核（具体考核细则见合同附件“专项整治项目作业动态考评细则”），考核起始分值为100分，实行倒扣制，当动态考核扣分大于40分时，本合同自行中止。

三、双方职责

（一）甲方责任

1、甲方负责提供工程设计图、工作任务书等相关资料，向乙方下达工程任务。

2、甲方对施工作业现场负总责，做好与客户协调，与其他管线、市政、交通等单位的协调工作，做好管线交底等前期工作。

3、甲方负责作业现场指挥、质量监督及工程量的签证等工作。

4、甲方负责阀门启闭管理（如有）。

5、甲方负责工程竣工资料的核对、确认、组织竣工验收、审计及负责工程费用支付。

6、甲方负责非乙方修复道路、绿化修复的联系工作。

7、甲方负责甲供材料的供应。

8、甲方根据甲方单位规定负责施工现场的废旧物资回收处理。

（二）乙方责任

1、承包人未取得或未持有有效的企业安全生产许可证和相应的资质证书，不得进行作业施工。

2、乙方按照甲方工作任务单、图纸以及相关要求，编制施工方案，进度计划，并严格按照安全、文明、质量、进度等要求做好施工组织和工程施工。

3、乙方严格按照国家、地方以及甲方有关规定进行施工，必须服从甲方管理与指挥，必须采取安全防范措施，确保施工安全作业，并对施工作业期间的安全负责。

4、乙方在施工期间必须文明施工，做好施工现场围护工作，包括护栏、警示灯、警示带等，施工结束后做到料尽场清；施工期间人员统一着装，佩带安全帽、警示服等其他安全防护用品。

5、乙方应积极配合甲方做好现场协调及阀门启闭等工作。

6、乙方负责做好材料进场计划编制，做好施工人员、材料、机械进场工作。

7、乙方负责施工人员、机具设备及相邻管线、构筑物等设施的安全防护工作。

8、乙方负责按照管网GIS系统资料要求以及工程竣工验收、决算等要求编制竣工图档资料、竣工示意图及竣工验收单。

四、材料供应

1、抢修工程：涉及的主材、辅材均由乙方提供。

2、乙方供应的材料质量须符合国家标准和甲方使用要求，须符合甲方材料品牌库要求，且提供的产品应具有合格证；

五、工程质量及相关要求

1、工程施工质量严格按照国家《给水排水管道工程施工及验收规范》等相关规范、标准执行。

2、甲方交付的设计图纸、说明及有关技术资料，相关规章制度，开工前的会审纪要，均作为施工有效依据和要求。涉及工程设计变动的（包括材料、管位等），必须经甲方同意并签证后，方可实施，严禁乙方擅自变更。

3、乙方在施工过程中必须遵守下列规定：

3.1乙方提供的材料，经甲方现场检验合格后方可使用；

3.2施工中发现设计方案与现场不符，或出现差错，或不合理的，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方确定修改意见或变更文件，乙方按修改或变更的文件进行施工，若发生费用变更，凭联系单由甲方签证确认后，纳入决算造价。

3.3隐蔽工程必须经甲方中间验收合格后，方可进入下道工序。

4、工程竣工后，乙方负责对工程保修，工程保修期为自每个排水管道整治并验收合格后 2年；城市道路整治并验收合格后 1 年。非乙方原因的人为破坏，不属于保修范围。

六、计价依据

报折扣率上限100%   最高限价740万。采用费率报价，（各投标人须按招标文件要求，并根据工程难易程度、企业自身经营情况、施工管理能力等合理让利后填报优惠后的费率，中标后，按照工料单价法、并以投标承诺的费率计算工程款。

本项目所遵守法律法规

《浙江省建设工程施工费用定额》（2018版）和浙江省工程造价管理部门的最新规定。

本招标项目与投标报价和结算相关要素：

（1）直接工程费和施工技术措施费不在本次投标竞争报价中，实施过程中套用浙江省2018版预算定额计算：（以下定额中没有的，则可套用企业定额或招标人认可的其他定额或标准）

《浙江省建筑工程预算定额》（2018版）；

《浙江省安装工程预算定额》（2018版）；

《浙江省市政工程预算定额》（2018版）；

《浙江省园林绿化和仿古建筑预算定额》（2018版）

《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；

《浙江省建设工程施工费用定额》（2018版）；

(2)道路市政养护规范

《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）

《杭州市城市道路管理养护技术要求(试行)》（杭城管〔2011〕37号）

《杭州市城市道路市政养护技术规程》（CJS-02-2000）

《城市道路养护规范》（DB3301/T0012-2013）

《城市桥梁养护技术规范》（CJJ99-2003）

《城市桥梁检测和养护维修管理办法》（建设部2003年118号令）

《杭州市城市桥梁养护技术规程》（CJS-03-2000）

《杭州市市政设施管理条例》

《杭州市城市排水管渠养护管理标准（试行）》（杭城管委[2012]285号）

《关于印发<杭州市区城市道路设施完好度检查考核细则（2017年修订版）>的通知》 （杭城管委[2017]98号）

《关于推进市区市政环卫一体化综合养护试点工作的指导意见》（杭城管委[2015]66号）

《关于印发市政环卫一体化综合养护考核办法的通知》（杭城管委[2015]205号）

《关于进一步加强临时占用挖掘城市道路批后监管的通知》（杭城管委[2015]270号）

关于印发《杭州市城市道路市政检查井提升改造通用图》的通知（杭城管委[2015]149号）

关于印发《杭州市市政养护市场诚信信息管理办法》《杭州市市政养护市场城信评价标准》（杭城管委【2018】19号）浙江省及杭州市造价管理部门最新发布的相关文件及规定。

（3）组织措施费不在本次投标竞争报价中，其中安全文明施工费根据《关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知》（建建发[2016]144号）及《关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知》（浙建站定[2016]23号）的相关规定，统一按公布的市区一般工程费率的下限计取，取费基数均为“人工费+机械费”，费率为10.68%（如抢修工程实施时造价管理部门有安全文明施工费费率更新文件，按更新后的文件执行）；其他组织措施费根据项目实际发生情况按取费定额及有关计价文件规定的计费基数和弹性费率中值计取。

（4）投标人采购的设备和材料，品牌、式样、规格须经招标人确认，其价格按招标人施工时或最近一次《杭州市造价信息》、《浙江省造价信息》发布的价格计，信息价中没有价格的材料在结算时交审计单位审计后为准。若材料按相关规定必须有检测资料的，则检测费由投标人承担，考虑在报价因素中。

（5）规费和税金不在本次投标竞争报价中，中标后实施过程中按“关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知” (浙建站定[2016]23号)和“关于水利建设基金暂停征收后调整浙江省建设工程造价税金费率的通知”（浙建站定[2016]54号）文件规定计取。

（6）定额消耗量里的人工单价（一类人工、二类人工和三类人工）按施工单位施工时或最近一次 “杭州造价网http://www.hzzj.cn”发布的最近一次人工信息价为准。如有零星机械（不成项发包零星机械使用费）发生，其单价均按施工单位施工时或最近一次“杭州造价网http://www.hzzj.cn”发布的最近一次相应的（“机械设备信息价”）为准。

（7）土方外运：按  20  公里套定额结算。

（8）如有其他项目费用，则以招标人书面签证的为准。

（9）招标范围内抢修工程工程量以实际完成的、并经招标人（或其委托的监理单位）书面确认的工程量为准。

（10）抢修工程完成后必须按相关规定进行验收，并由招标人管理部门出具书面验收、接收文件；每项抢修工程施工结束后，承包人须在招标人规定的时间内内完成工程结（决）算资料（一式两份）交招标人初审。

注：如市、区相应规范标准有更新，按照最新版本执行。

（1）本项目的投标应以人民币报价，投标人报价应是包括为完成本工程项目可能发生的全部费用及成交人的利润和应交纳的税金等一切费用，集中采购项目不出具联系单。

（2）投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。

（3）投标报价包含投标报价包含作业成本经费。含人员工资、车辆运行成本等。人员工资不得低于杭州市劳动保障部门规定的最低工资标准，根据相关规定必须落实职工劳保福利待遇，为职工缴纳社会保险费(养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险)与住房公积金等，保障职工休息休假权利。

合理利润及法规要求涉及的保障费用。防汛、防台、抗雪防冻、突发事件应急处理及重大活动保障等涉及应急抢险和管理的相关费用。

七、工程价款的支付

1、工程结算资料送审按照甲方相关规定及要求执行。

2、本合同工程以签证的实际完成工程量结算，施工结束经甲方验收合格，并经甲方审计后支付工程结算款。

3、单项工程金额预计在20万元（含）以上的预付款为30%，竣工验收合格后，竣工结算审计后一个月，付至结算价的90%，留10%质保金，保修期满后30日历日内付清（无息）。

4、单项工程金额预计在20万元以下的工程，竣工验收合格后，竣工结算审计后一个月，付至结算价的90%，留10%质保金，保修期满后7天内结算付清（无息）。

5、本合同结算方式：乙方提供增值税专用发票，甲方以转账支票形式支付。

八、违约责任

合同签订后、双方严格按照合同条款履行。如违约，则按下列条款追究责任：

1、若乙方违反本合同材料供应方式的，则由乙方负责更换材料，所产生的费用由乙方全部承担。乙方材料质量造成的甲方和第三方损失，由乙方负责赔偿。

2、若乙方违反本合同工期约定，逾期完成工程的，每日按工程款总额的万分之三向甲方承担逾期竣工违约金。

3、乙方在施工期间如由于甲方指挥不当引起的事故损失由甲方承担责任。

乙方未听从甲方指挥或保障措施不到位原因引起的事故损失（包括直接或第三方伤害、损害损失）由乙方承担。

4、乙方工作违反甲方及甲方分公司有关规定，造成甲方损失的，由乙方承担，并每次罚款300元；因乙方原因，造成市民或单位有责投诉的，每次有责投诉罚款500元；造成新闻媒体、上级单位批评的，每次罚款1000～10000元。

5、若因甲方原因，违反本合同支付约定逾期支付工程款的，每日按工程款总额的万分之三向乙方赔偿逾期付款违约金。

九、附则

1、本合同一式捌份，甲方、乙方各执肆份；

2、本合同经双方代表签字，加盖公章或合同专用章后即日生效。

3、本合同签订后，甲乙双方若需修改的，经甲、乙双方协商一致后，以补充协议进行修改。

4、争议的解决方式：甲乙双方若在本合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决，协商不成的，提请甲方所在地人民法院裁决。

5、乙方应在中标通知书发出之日起10天内、合同签订之前，向甲方缴纳履约保证金人民币叁拾万元整，合同到期后30日历内，在扣除相应违约罚金后退还（无息）。

甲方：杭州市江干区市政园林养护所            乙方：

法定代表人或授权代表：              法定代表人或授权代表：

联系电话：                          联系电话：

签订日期：    年   月   日          签订日期：    年   月   日

备注：各投标人应对招标文件《合同主要条款》中的条款全部响应，如有偏离需在商务条款偏离表中注明。

合同附件

抢修工程作业动态考评细则

为进一步规范排水管道抢修作业行为，甲方对乙方建立动态考核，具体如下：

一、考核范围

本合同规定范围内发生的专项整治项目。

二、考核方式

由甲方对施工单位进行评分，具体评分规则如下：

1、乙方未按合同约定或者甲方规定要求作业的，发现一次扣2分。

2、因乙方原因造成市民或单位有责投诉的，发生一次扣3分。

3、因乙方原因造成甲方上级部门批评的或新闻媒体曝光的，发生一次扣5分。

4、评分以合同周期年为期限，初始考评总分为100分，每次发生实行倒扣。

- 第四章  工作内容及分配

- 工作内容杭州市江干区市政园林养护所所要求的2019年度专项整治项目，本次招标项目入围3家施工单位。

2、3家入围的施工单位的工作内容分配原则

- 各入围施工单位的工作内容的总量保持基本平衡；

- 根据各施工单位具备的施工工艺条件和专业特性择优选择；

- 根据各施工单位的抢修时间响应程度择优选择。

- 第五章  投标文件及相关格式

附件一

投标函

（招标人）    ：

我方已全面阅读和研究了招标编号为    的2019年度专项整治项目施工单位入围 招标文件和招标补充文件（如有），并经过现场踏勘，澄清疑问，充分理解并掌握了本次招标的全部情况，对招标文件的全部内容理解清楚，无任何疑义。经我方认真分析研究，同意接受招标文件的全部要约条件，并按此确定本次服务投标的各项承诺内容，以本投标文件进行投标。投标报价：详见投标报价表，报价方式：按招标文件要求，项目经理：    ，服务期：按招标文件要求按招标文件要求。我方将严格按照有关招标法规及招标文件规定参加投标，并理解贵方不一定接受最低投标价的投标，对决标结果也没有解释的义务。如我方中标，在接到你方发出的中标通知书起 30 日历日内，按中标通知书、招标文件和本投标文件的约定与你方签订合同，并在10日历日内提交人民币叁拾万元整的履约保证金，履行规定的一切责任和义务。

本投标文件自递交你方起 90 日历日有效期内，全部条款内容对我方具有约束力。

在此有效期内，我方如出现以下行为之一者，即无条件支付投标保证金人民币贰拾万元整：

（1）在投标有效期内撤回投标文件；

（2）擅自修改或拒绝接受已经承诺确认的条款；

（3）在规定的时间内拒签合同、拒付履约保证金；

（4）提供虚假材料谋取中标的。

联系地址：                        邮编：

联系人：                          电话：

开户银行：                        账号：

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）：

日期：

投标保证金

附：保证金递交凭证（如电汇凭证等）

附件二

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：         性别：        年龄：         职务：

系                  的法定代表人。为签署                项目的投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人（盖章）：

日  期：

此页须附法定投标人代表人有效证件复印件

附件三

法定代表人授权书

（招标人名称）：

（投标人全称）法定代表人授权              （全权代表姓名）为全权代表，参加贵单位组织的             项目（括号内填写招标编号），全权处理招投标活动中的一切事宜。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：

附：

全权代表姓名：

身份证号码：

职务：

地址：

电话：、传真：

移动电话：

此页须附投标人授权代表人有效证件复印件

附件四：

投标报价表

招标项目：2019年度专项整治项目施工单位入围

招标编号： 江干政采分-2019-00046

| 序号 | 费用名称 | 费率（ %） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日期：

附件五

商务条款偏离表

招标项目：2019年度专项整治项目施工单位入围

招标编号：江干政采分-2019-00046

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人递交的投标文件中与招标文件的商务部分的要求有不同时，应逐条列在商务偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：（盖章）

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日期：

附件四

投标人声明书

杭州市江干区市政园林养护所：

本单位自愿参加2019年度专项整治项目施工单位入围【招标编号：江干政采分-2019-00046】的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价及相关文件和公司基本情况资料是真实的、合法的。

同意此次招标文件中的各项内容（包括合同主要条款）工程时间按照甲方现场要求执行。

同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

本单位如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款。

投标人：（盖章）

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日期：

附件五

投标单位基本情况表

招标项目：2019年度专项整治项目施工单位入围

招标编号：

| 1 | 法定代表人 |  |  |  |  |  | 公司成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 当地代表处地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电话 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 5 | 传真 |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 6 | 注册地 |  |  |  |  | 注册年份 |  |  |  |  |
| 7 | 企业职工人数 |  | 人 |  |  | 公司2016年总营业收入 |  |  |  | 万元 |
|  |  |  |  |  |  | 公司2017年总营业收入 |  |  |  | 万元 |
| 8 | 企业办公场所及堆放场所的面积： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 企业资质等级及证书号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 主营范围 1、_____________________________________ 2、 ____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 最近3年内有无被客户投诉或起诉的情况及说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日期：

附件六

类似项目业绩表

招标项目：2019年度专项整治项目施工单位入围

招标编号： 江干政采分-2019-00046

| 序号 | 甲方单位 | 地址 | 联系人及联系电话 | 以合同签订日期为准 | 合同金额 | 项目简介 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日期：

附件七

拟派项目组人员一览表

招标项目：2019年度专项整治项目施工单位入围

招标编号：江干政采分-2019-00046

| 姓 名 | 本项目拟任岗位 | 年龄 | 性 别 | 专 业 | 专业 年限 | 职称 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖章）

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日期：

附件八

投标人拥有专业设施设备一览表

招标项目：2019年度专项整治项目施工单位入围

招标编号：江干政采分-2019-00046

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 设备性质（自有/租赁） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖章）

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日期：

附件

退还投标保证金申请书

致：浙江科佳工程咨询有限公司：

我公司参加了贵司组织的              招标项目（招标编号：           ）的投标，现申请退还该笔投标保证金，本申请书也作为收款凭证。

| 申请人信息 | 投标单位（加盖公章或财务专用章）： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 财务联系人： | 联系方式 |  |
|  | 项目负责人： | 联系方式 |  |
|  | 投标保证金金额（大写）：人民币 （小写）： |  |  |
|  | 投标保证金提交形式：□电汇 □转账支票 □现金 □其他 |  |  |
| 退还账户信息 | 单位名称： |  |  |
|  | 开户银行： |  |  |
|  | 银行账号 |  |  |

注：1、申请退还投标保证金，账户信息必须与汇入保证金账户信息一致。

2、须将申请书填写完毕并盖公章或财务章后随投标文件（不要装订入投标文件中，单独递交）递交给招标代理机构才视为申请有效。邮寄联系人：余萍萍。联系电话：15088782361

- 第六章  评标办法（综合评估法-综合评分法）

根据《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，制定本办法。

一、评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

二、评标组织与监督

评标工作由招标人按照相关规定组织的评标委员会负责，评标委员会成员为5人及以上单数，其中三分之二以上的成员为有关技术、经济等方面的专家。

评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。

三、评标程序和内容

1．评标的一般程序为：

（1）熟悉招标文件和评标办法；

（2）投标文件的符合性审查；

（3）报价算术性修正；

（4）投标人的资信业绩评审；

（5）投标文件的技术评审；

（6）投标文件的商务报价评审；

（7）必要时，对投标文件中的问题进行询标；

（8）根据评标方法和标准对投标文件进行评分；

（9）完成评标报告，推荐入围施工单位候选人。

2．评标前准备

评标委员会评标前应当熟悉招标文件和评标办法，包括熟悉招标项目的相关情况、主要技术要求标准、商务条款以及评标定标程序、标准和方法等内容。

招标人或招标代理机构做好评标前的其他准备工作。

3．投标文件的符合性审查

评标委员会应依照招标文件的要求和规定，首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性审查。

投标人不得通过补充、修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标。投标人在投标截止以后不得提交任何资料作为评标依据。

投标文件存在以下情况之一的，经评标委员会审核认定，作为符合性审查未通过予以废除，不再进行资信业绩、技术和商务的评审：

1）投标人的投标资格条件不满足国家有关规定或招标文件载明的投标人资格要求的；

2）未按招标文件的要求签署和盖章的（仅限于单位印章和法定代表人或其授权代表签字或盖章）；

3）投标文件未按招标文件规定的格式填写，内容不全或者关键字迹模糊无法辨认的；投标报价涂改的；

4）投标文件中标明的投标人与资格预审的申请人在名称和组织结构上存在实质性差别的；

5）投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证金或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的；

6）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

7）不满足招标文件中标注“★”号的关键条款的。

8）不符合招标文件规定的实质性要求的；

9）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

初步评审予以废除的投标文件不再进入后续评审。

4．报价算术性修正

评标委员会按以下原则对通过符合性审查的投标文件报价进行算术性修正：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）若正本与副本不一致时，以正本为准。

修正的价格经投标人书面确认后具有约束力，投标人不接受修正价格的，否决其投标。

符合性审查或报价算术性修正予以废除的投标文件不再进入后续评审。

5．评标委员会对通过符合性审查的投标文件的以下三部分内容，按评标细则的规定和要求进行详细评审。

评标专家必须在规定的分值内打分，否则评分无效。评标分资信业绩、技术和商务报价评审三部分。采用百分制综合评分。

（1）．资信业绩评审

评标专家对资信业绩评审内容的响应情况的评分，由全体评标专家集体讨论后，按少数服从多数的原则，统一进行打分。

（2）．技术评审

评标专家对各投标文件的技术标经充分审核、讨论后，由评标专家负责对投标文件的技术部分采用记名方式各自评分。此项评分为全体评标专家的有效评分的算术平均值。

（3）．商务报价评审

评标专家应对商务报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析。

商务报价评审应以报价口径范围一致的评标价为依据。评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。

（4）．最终综合得分=资信业绩得分+技术得分+商务报价得分。由指定专人进行计算和复核，评标过程中所有数值均保留小数点后两位（四舍五入制），最终得分保留小数点后两位（四舍五入制）。

- 评分细则

(一) 资信业绩评审 （40分）

| 序号 | 项目 | 内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业能力 | 投标人的从业经历 | 近3年来（自2014年1月1日以来，以合同签订日期为准），投标人具有类似应急、保障项目工程业绩的，提供1个及以下的得0分，在提供1个的基础上每增加一个得1分，最高得5分。 同时提供合同及验收证明复印件。 | 5 |
|  |  | 本地化服务能力 | 项目要求较强的本地化服务支持能力，评标委员会应根据投标人在本项目所在地的服务能力（包括公司或分公司所在区域位置、在项目所在地施工队伍力量、自有（或租赁）非开挖施工设备停放场地区域位置等）进行综合评价。（6分） 提供设备停放场地自有产权证（或租赁协议），如有必要，招标人将对其进行现场核查。 | 6 |
|  |  | 投标人的抢修车 | 投标人自有工程抢修车辆每辆得1分，最高得8分（抢修车车辆行驶证使用性质一栏为：工程救险）。 提供有效的车辆行驶证复印件及实物照片 | 8 |
| 2 | 设备配备 | 投标人的CCTV检测设备 | 投标人自有CCTV检测设备每台得1分，最高得2分。 提供发票复印件及实物照片 | 2 |
|  |  | 投标人的管道疏通清洗设备 | 投标人自有管道疏通清洗设备每台得1分，最高得5分。 提供发票复印件及实物照片 | 2 |
|  |  | 点位修补气囊 | 投标人自有点位修补气囊每个得0.5分，最高得2分。 提供发票复印件及实物照片 | 2 |
|  |  | 堵水气囊 | 投标人自有堵水气囊每个得0.5分，最高得2分。 提供发票复印件及实物照片 | 2 |
|  |  | 投标人的毒气检测仪 | 投标人自有毒气检测仪每台得1分，最高得2分。 提供发票复印件及实物照片 | 2 |
|  |  | 铣刨机 | 投标人自有，最高得1分 提供发票复印件及实物照片 | 1 |
|  |  | 压路机 | 投标人自有，最高得1分 提供发票复印件及实物照片 | 1 |
|  |  | 摊铺机 | 投标人自有，最高得1分 提供发票复印件及实物照片 | 1 |
|  |  | 大功率临排泵 | 每小时功率为50m³以上的排水泵，每台得1分，最多得2分 提供发票复印件及实物照片 | 2 |
|  |  | 投标人的紫外光固化成套设备 | 投标人自有的紫外光固化成套设备，得2分。 提供发票复印件或租赁合同及实物照片 | 2 |
| 3 | 主要大型专业设备 | 投标人的静音发电机 | 投标人自有静音发电机（功率50Kav及以上）每台得1分，最高得4分。 提供发票复印件及实物照片 | 4 |

（二）技术评审 （40分）

| 序号 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 施工组织总体设想，酌情给分（0-7） | 7 |
| 2 | 本项目需配备24小时值班室，应急队伍，值班人员（值班人员提供人员名单、联系方式；值班室所在地需在建设单位属地范围内，并提供证明）(5分)。 | 5 |
| 3 | 应急响应方案：防汛防台、抗雪防冻、突发事件应急处理及重大活动保障的人员配备、物资储备和启动、应急处置等方案是否科学合理、具有针对性及可操作性。科学合理、具有针对性及可操作性的，好的12-8分，较好的7-3分的，一般得2-1分，缺项或者不合理不具有针对性和可操作性的，此项不得分。 | 12 |
| 4 | 施工质量及安全文明施工及安全保护的措施（施工质量及安全保护的措施的针对性和到位性），酌情给分（0-5） | 5 |
| 5 | 项目管理班子人员的配备、素质及管理经验，酌情给分（0-5） | 5 |
| 6 | 环境保护措施，酌情给分（0-3） | 3 |
| 7 | 售后服务：承诺节假日无条件参与建设单位节假日、防汛、抗台等灾害天气的值班抢修的得3分，未承诺的不得分。 | 3 |

（三）商务报价评审 （20分）

1.投标人的评标价=所报折扣率。

评分基准价为所有有效标中的最低评标价，投标评标价低于所有投标人平均评标价80%的做无效标处理。

投标人的投标报价等于评分基准价的得满分（20分）。

其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40%×100

（精确到小数点后二位，由采购机构当场统一计算）。

2、经评审后的有效标少于三家时，招标人将依法重新招标。

3、评标委员会根据综合得分由高到低对投标人进行排序，评标委员会应依次推荐综合得分高的前三名为入围施工单位候选人（有效投标人少于4家的除外）。得分相同时，技术分高者优先；若技术分也相同的，由评标委员会按少数服从多数的原则投票表决，得票多的优先。

4．评标报告

评标委员会应根据评标情况和结果，向招标人提交评标报告。评标报告由评标委员会起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字认可，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

评标委员会应按评标办法的规定在评标报告中推荐入围施工单位候选人（即入围施工单位和备选施工单位）。

评标报告应包括以下内容：

（1）开标记录；

（2）评标内容、过程和结果；

（3）废标情况说明及依据；

（4）询标澄清纪要；

（5）入围施工单位候选人的优劣对比和存在问题；

（6）其他建议。

四、评标结果按照相关规定进行公示，投标人如发现权益受到侵害，可以按照相关的规定向有关监督部门提出投诉。

五、招标人应当坚持确定排名第一、第二和第三的入围施工单位候选人为中标人（即入围施工单位）的原则。排名第一或第二或第三的入围施工单位候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者不能按招标文件第二章《投标须知》第7.3.1项要求提交履约担保的，视为该入围施工单位候选人放弃中标。招标人可以按照评标委员会提出的入围施工单位候选人名单排序依次确定其他投标人为中标人，也可以重新招标。

六、在评标中发现有二份及以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的，其投标文件按无效标处理，予以废除，不再对其进行评审，也不影响招标项目继续评标。评标结束后，评标专家应将有串通投标嫌疑的投标文件以及相关评标分析材料及时移交杭州市江干区市政园林养护所作进一步的调查处理，即使最终无法认定串通投标行为成立，也不影响对其无效标处理的结果。

七、注意事项

1、投标文件中如有虚假内容者将导致废标或取消中标人资格。

2、本次报价采用一次性报价。

3、评标时间必须满足保证评标工作质量的需要。