慈溪市崇寿镇人民政府乡村产业振兴大会景观改造、维护服务采购项目

竞

争

性

磋

商

文

件

采购编号： CXZFCG[2019]330282001110254号

采 购 人：慈溪市崇寿镇人民政府

代 理 人: 浙江天成项目管理有限公司

编制时间：2019年8月

目    录

第一章  采购邀请	1

第二章  磋商须知	3

第三章  财务结算程序	8

第四章 评审方法和程序	9

第五章  评审细则	13

第六章  采购合同样本	15

第七章  招标内容与技术需求	18

第八章  商务条款	23

第九章  附件	25

# 第一章  采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律法规规定，浙江天成项目管理有限公司受慈溪市崇寿镇人民政府的委托，就慈溪市崇寿镇人民政府乡村产业振兴大会景观改造、维护服务采购项目进行竞争性磋商。现欢迎符合要求的供应商前来磋商。

一、采购编号：CXZFCG[2019]330282001110254号

二、项目名称：慈溪市崇寿镇人民政府乡村产业振兴大会景观改造、维护服务采购项目

三、采购方式：竞争性磋商

四、项目内容：

| 序号 | 内容 | 服务周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 慈溪市崇寿镇人民政府乡村产业振兴大会景观改造、维护服务 | 合同生效之日起至2019年9月20日完成慈溪市崇寿镇人民政府乡村产业振兴大会景观改造（包括供货、种植、造型等工作），项目验收合格后提供一年的维护服务，包括项目的养护、保活等服务。 | 预算价1754907元 |

五、供应商的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；

3、本项目不接受联合体投标。

六、磋商文件的发售

1、报名时间：即日起至2019年8 月20日16:30时止。

2、报名方式：本项目实行网上报名，不接受现场报名。供应商直接登陆“浙江政府采购云平台”（http://www.zcy.gov.cn/）进行网上报名并下载电子磋商文件。

《供应商网上报名操作指南》网址：浙江政府采购网，位置：“首页-办事指南-省采中心-网上报名”（http://www.zjzfcg.gov.cn/bs_other/2018-03-30/12002.html）。

3、报名条件：供应商已按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）”注册，并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。注册咨询电话：4008817190，如未注册的供应商，请注意注册所需时间。

4、标文件售价：400元人民币，磋商文件请至公告附件处下载。

七、投标截止时间及开标时间：2019年8 月23日上午9时30分止。

八、投标地点及开标地点：慈溪市崇寿镇人民政府附楼2楼开标室 。

九、投标保证金：1、人民币30000元，于2019年8 月21 日下午16:30之前交纳并到账（否则以无效标处理）。

2、交付方式：电汇/银行转账；

3、收款单位：浙江天成项目管理有限公司

4、开户银行：招行杭州市凤起支行

5、银行帐号：571906014410402

十、采购人及其委托代理机构联系方式：

采购人名称：慈溪市崇寿镇人民政府

联 系 人：胡工

联系电话： 0574-63293138

代理机构名称：浙江天成项目管理有限公司

联系地址：慈溪市界牌清源路261号二楼

联 系 人：岑云

联系电话/传真：0574-58976332

监管单位：慈溪市公共资源交易管理办公室

联系地址：慈溪市南二环东路1355号

联系人：童老师

联系电话：0574-63013517

十一、其他事项：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

2、供应商不得为该整体项目或其中分项目前期工作提供过设计、编制、管理等服务的法人及附属单位；

3、未购买磋商文件者的投标将被拒绝。

# 第二章  磋商须知

一、适用范围

本次采购采用竞争性磋商方式（以下简称磋商），本竞争性磋商文件仅适用于慈溪市崇寿镇人民政府乡村产业振兴大会景观改造、维护服务采购项目。

二、定义

1、“采购人”系指慈溪市崇寿镇人民政府。

2、“代理机构”系指浙江天成项目管理有限公司 。

3、“磋商响应方”系指向招标方提交磋商响应文件的供应商。

4、“服务”系指磋商响应方提供的满足磋商文件要求的乡村产业振兴大会景观改造、维护服务。

5、“同级政府采购监管部门”系指慈溪市公共资源交易管理办公室。

5、“★”系指实质性响应条款。

三、供应商的资格要求

详见采购公告。

四、磋商报价

（一）磋商报价以人民币为结算货币。报价范围包括：完成项目所有内容所产生的一切费用，采购人不再另行支付费用。

（二）磋商响应方应按竞争性磋商文件的要求认真填写相应资料，磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

五、磋商保证金

★1、按采购公告的规定要求交纳并到账，否则以无效标处理。

2、有下列情况之一的，磋商保证金将不予退还：

（1）磋商响应方在磋商有效期内撤回磋商响应文件的；

（2）履约保证金未按规定交纳或不足的；

（3）磋商响应方相互串通投标，或者磋商响应方以他人名义磋商或者以其他方式弄虚作假，或者在磋商过程中无理取闹恶意扰乱开评标秩序，或者违反国家或地方有关招投标法律、法规及规定的；

（4）成交方未按规定的时间、地点与采购人签订合同的；

3、未成交的供应商的磋商保证金的处理：成交通知发出后5个工作日内按规定无息退还。

4、成交方的磋商保证金的处理：合同签订后按规定无息退还。

六、磋商有效期

★1、磋商响应文件从磋商之日起，磋商有效期为90日。

2、特殊情况下，招标方可与磋商响应人协商延缓磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。在这种情况下，磋商保证金的有效期也相应延长。

3、磋商响应人可拒绝接受延期要求而不会导致保证金被没收。同意延长有效期的磋商响应人不能修改磋商响应文件。

七、磋商响应文件的组成

1、磋商响应函（格式见附件）；

2、初次报价表（格式见附件）；

3、法定代表人授权书和法定代表人及授权代表身份证复印件,授权代表开标前近四个月内（除开标当月）任意一个月投标人为其缴纳过的养老保险证明资料（复印件加盖投标方公章）；（格式见附件，若投标人代表系法定代表人，可以无本授权书）

4、有效的营业执照副本复印件或事业单位法人证书复印件（加盖公章）；

5、有效的组织机构代码证复印件（加盖公章）(投标文件中提供“五证合一”营业执照的,则无须提供组织机构代码证)；

6、供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函（格式见附件）；

7、最近一季度（2019年4月-2019年6月）依法纳税的完税凭证复印件，无完税记录的提供投标方所在地国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件（格式自拟），复印件加盖投标方公章；

8、最近一季度（2019年4月-2019年6月）缴纳社保的凭证复印件，无缴费记录的提供投标方所有地社保部门出具的《依法缴纳或免缴社保费证明》复印件（格式自拟），复印件加盖投标方公章；

9、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（自拟）；

10、近三年参加政府采购活动无重大违法记录承诺书（格式见附件）。

11、技术响应表（格式见附件）；

12、商务条款响应表（格式见附件）；

13、磋商响应方自评分表；

14、评分所需的相关证明资料复印件（复印件加盖磋商响应方公章）；

15、景观改造方案；

16、维护养护方案；

17、改造前后的对比材料（可提供效果图）；

18、机械、设备及项目管理人员配备方案；

19、售后服务方案；

20、其他需要补充的材料。

八、磋商响应文件的签署和份数

（一）磋商响应文件需打印或用不褪色的墨水填写。磋商响应文件的装订顺序应按竞争性磋商须知第七条所叙顺序装订。

（二）所有磋商响应文件均须由磋商响应方盖章，并由法定代表人或法定代表人授权代表签署。磋商响应方应写全称。

（三）磋商响应方应将磋商响应文件正本、副本用信封密封，并标明采购编号、项目名称、磋商响应方名称及“正本”或“副本”，标书正本一份，副本四份。标书封面格式详见附件。

九、磋商响应文件的递交

（一）磋商响应文件需加以密封，并在封皮上写明：

需方单位名称、项目名称、采购编号、子包（如有）、磋商响应方名称、通讯地址、邮政编码、投寄人。

（二）如果磋商响应方未加写标记，招标代理机构对磋商响应文件的误投和提前启封不负责任。

（三）磋商响应文件的补充和修改

磋商响应截止时间前，磋商响应方可以书面向招标代理机构已递交的磋商响应文件提出补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，由磋商响应方代表签字并加盖公章。

（四）招标代理机构接受磋商响应文件时间

招标代理机构于磋商现场在磋商响应截止时间前半小时内接受磋商响应标书。

（五）磋商响应文件填写字迹必须清楚、工整，对在磋商响应文件中的不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。

★十、无效磋商响应文件

发生下列情况之一的磋商响应文件被视为无效：

（一）在竞争性磋商文件递交截止时间以后送达的磋商响应文件；

（二）由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的磋商响应文件；

（三）以非纸质文件形式的磋商响应文件；

（四）磋商响应方未能提供合格的资格材料；

（五）以赠送方式响应的，提供两个磋商响应方案的；

（六）与竞争性磋商文件有重大偏离的磋商响应文件；

（七）未装订、未密封、未有效授权、磋商有效期不足，未按竞争性磋商文件格式填写或不完整或有涂改的；

（八）未按规定交纳保证金的；

（九）磋商时磋商响应方授权代表未到磋商现场或授权代表不能提供相应身份证明的；

（十）不符合法律、法规和本竞争性磋商文件规定的其他实质性要求（竞争性磋商文件中打“★”）。

十一、标书答疑：

如对本次磋商文件存在疑问，请将书面文件在磋商5日前送至浙江天成项目管理有限公司 ，招标方将做统一答复，如规定时间内未收到任何质疑，则视为各磋商方均对此无异议。

十二、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低报价不是成交的唯一依据。

★十三、最高限价：1754907　元，磋商报价超过最高限价的为无效标。

十四、招标代理服务费

招标代理机构：本次采购代理费用由中标方支付，以中标金额作为收费的计算基数，根据发改价格〔2011〕534号文件服务招标取费标准计算，计算方法为差额定率累进法。

十五、其他

〈一〉在采购过程中符合要求的供应商只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

〈二〉1、政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品的项目不适用）

1.1参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号）；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（三）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

1.2 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

1.3 本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例见评标标准。

1.4如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，供应商应当向采购代理机构和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单，或者相关行业主管部门出具的“中小企业”资格确认证明

1.5中小企业划型标准的营业收入（销售收入）以上年数为准，从业人员人数以上年年末数为准，当年新成立的企业暂以当期实际数据为准。

1.6、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

1.7、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）,并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

# 第三章  财务结算程序

一、未成交方磋商保证金的领取

未成交方的磋商保证金，在成交通知发出后5个工作日内按规定无息退还。

二、成交方磋商保证金的处理

成交商响应方磋商保证金在签订合同并交纳履约保证金后退还；履约保证金在采购任务完成并验收合格后7个工作日内无息退还。

# 第四章 评审方法和程序

一、磋商程序

（一）采购方在竞争性磋商文件规定的时间和地点进行竞争性磋商，磋商响应方法定代表人或其授权委托人必须参加。

（二）磋商开始时，先查验磋商响应文件密封情况，确认无误后拆封磋商响应文件，招标代理机构将对拆封磋商过程进行记录。

二、磋商小组

（一）磋商小组依法由采购人代表和评审专家共3人以上单数的人员组成，评审专家从相关专家库中通过随机方式抽取，磋商小组对磋商响应文件进行审查、质疑、评估和比较。

（二）磋商期间，磋商响应方法定代表人或其授权委托人必须在场，负责解答有关事宜。磋商响应方应对需要澄清的问题作书面回答，或按照磋商小组的要求作出补充承诺，该书面澄清或承诺应有磋商响应方法定代表人或其授权委托人的签字。书面澄清或承诺将作为磋商内容的一部分，具有相应原法律效力。磋商响应方对竞争性磋商文件的澄清不得超出磋商响应文件的实质性内容。

三、磋商的有关要求

（一）磋商小组将遵循科学、择优、公平、公正的原则。

（二）客观、公正的对待所有磋商响应方，对所有磋商文件的评审、磋商，均采用相同的程序和标准。

（三）在磋商、评审期间，磋商响应方不得向磋商小组成员询问评审情况，不得进行旨在影响评审结果的活动，否则将废除其磋商资格，并不再返还磋商保证金。

（四）在评审过程中，磋商小组成员不得与磋商响应方私下交换意见，在磋商工作结束后，凡与磋商情况有接触的人不得将磋商情况扩散出磋商小组成员之外。

（五）采购方不向未成交方解释未成交原因，不退还磋商响应文件。

四、竞争性磋商评审原则、方法与程序

1、评审工作程序

（1）磋商响应方向磋商小组递交响应文件；

（2）抽签决定磋商响应方磋商次序；

（3）磋商小组审阅响应文件，磋商小组依据磋商文件的规定，对响应文件进行初步审查（包含资格性审查和符合性审查）。初步审查不合格者不进入后续的评标程序。

资格条件审查

| 序号 | 审查项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| (1) | 符 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 磋商响应函 |
| A | 具有独立承担民事责任的能力 | 具有工商行政主管部门核发的有效并在营业期限内的营业执照 |
| B | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 磋商响应方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函 |
| C | 具有履行合同所必需的和专业技术能力 | 满足采购需求 |
| D | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 最近一季度（2019年4月-2019年6月）依法纳税的完税凭证，无完税记录的提供磋商响应方所在地国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》； 最近一季度（2019年4月-2019年6月）缴纳社保的凭证，无缴费记录的提供磋商响应方所有地社保部门出具的《依法缴纳或免缴社保费证明》。 |
| E | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 无重大违法记录声明函 |
| F | 本项目公告发布日期之后通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询其信用记录的信用信息查询结果网页打印件或截图 | 未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| G | 法律、行政法规规定的其他条件 | 符合要求 |
| H | 是否接受联合体 | 本项目不接受联合体投标。 |

注：上述审查项目中，任意一项不符合的，资格审查不合格。

符合性审查

评标委员会应当对符合资格的磋商响应方的磋商响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

| 序号 | 审查项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 磋商响应方名称 | 与营业执照副本一致 |
| 2 | 磋商保证金 | 符合“第二章投标须知”的要求 |
| 3 | 磋商响应文件的签署盖章 | 符合“第二章投标须知”的要求 |
| 4 | 磋商响应文件的补充和修改 | 符合“第二章投标须知”的要求 |
| 5 | 其他 | 不允许以赠送方式投标，对同个标项不允许提供两个投标方案 |
| 6 |  | 不允许出现与磋商文件有重大偏离的磋商响应文件 |
| 7 |  | 磋商响应方在投标活动中提供虚假材料或从事其他违法活动的 |
| 8 |  | 不允许出现报价明显高于市场价或低于成本价的情况 |
| 9 |  | 符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求（实质性要求见磋商文件中“★”标记） |

注：上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

（4）磋商开始，与磋商响应方谈各项内容：

磋商小组所有成员集中与单一磋商响应方按照抽签决定的磋商次序分别进行磋商。磋商小组可根据磋商响应方的报价，响应内容及磋商的情况，给予每个正在参加磋商的磋商响应方相同的机会。

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的采购内容、技术参数、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的磋商响应方。

磋商响应方应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由法定代表人或其授权委托人签字。

（5）各磋商响应方进行最终报价：

磋商结束后，参加磋商的磋商响应方应当对磋商的承诺以书面形式确认，并由法定代表人或其授权委托人签字。

注：最终报价结束后需对报价结果进行保密，待磋商小组对响应文件中的商务、技术完成评分后，方可公布。

（6）由磋商小组采用综合评分法对磋商后提交的响应文件中的商务、技术进行综合评分。

（7）对最终报价进行评分，计算综合评审得分，综合评审得分=商务技术得分+最终报价得分，并按综合评审得分由高到低顺序排名。

（8）磋商小组编写评审报告。

（9）确定成交磋商响应方。

2、磋商内容

2.1采购项目的服务内容、技术方案、商务、价格、合同条款等内容。

3、评审原则与评审方法

3.1评审原则

（1）本次磋商遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则。磋商小组成员按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，并告知提交响应文件的磋商响应方。

（2）磋商小组应当根据综合评分情况，按照综合评审得分由高到低顺序推荐1名成交候选磋商响应方，并编写评审报告。综合评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。综合评审得分且最终报价相同的，按照技术得分由高到低顺序推荐。

（3）评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选磋商响应方，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

五、中标通知

1、采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交招标人。招标人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交磋商响应方。

2、招标方在中标、成交磋商响应方确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并公告中标、成交结果，竞争性磋商文件随中标、成交结果同时公告。

六、合同签订

中标磋商响应方与招标方应在成交通知书发出后30日内签订合同，本磋商文件、中标磋商响应方递交的磋商响应文件、磋商记录及澄清文件、中标通知书等均为签订采购合同的依据。

第五章  评审细则

1、本次采购项目设置采购最高限价。磋商响应方的磋商报价超过采购最高限价的为无效报价，其磋商响应无效。

2、本次采购项目采用综合评分法，总分为100分，其中商务、技术分75分、报价分25分，评分过程中分数的计算结果采用四舍五入法，并保留小数点后2位。

3、综合得分与中标磋商响应方的确定

（1）各磋商响应方综合评审得分按以下方法进行计算：

磋商响应方综合评审得分=商务技术得分+最终报价得分。

（2）各评审专家在充分审阅磋商响应方响应文件的基础上，按照评审标准对每个磋商响应方进行商务技术文件打分，各评委打分的算术平均值为该磋商响应方的商务技术得分。

（3）具体评分标准见下表：

评分标准表

| 序号 | 评分内容 | 最高分值（分） | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价分 （25分） | 25 | 参与评审的价格=评标价-小微企业价格扣除优惠值6% 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分25分，其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=(评标基准价/参与评审的价格)×25%×100 |
| 2 | 商务技术分 （75分） | 15 | 景观改造方案定位准确、布局合理，内容全面、架构清晰，可以满足招标项目的需要，评委对以上内容进行综合评议：完整、合理、科学的得15～12分， 基本科学合理、基本符合采购要求的得12-9分，不科学合理、不符合采购要求的得9-0分。 |
|  |  | 15 | 维护养护方案内容完整性，评委对以上内容进行综合评议：完整、合理、科学的得15～12分， 基本科学合理、基本符合采购要求的得12-9分，不科学合理、不符合采购要求的得9-0分。 |
|  |  | 15 | 改造前后的对比，可提供效果图等材料，方案实用性强，具有可操作性，评委对以上内容进行综合评议：完整、合理、科学的得15～12分， 基本科学合理、基本符合采购要求的得12-9分，不科学合理、不符合采购要求的得9-0分。 |
|  |  | 10 | 实施方案科学可行，重点难点分析精准，工期和质量保证措施具有可操作性，评委对以上内容进行综合评议：完整、合理、科学的得10～8分， 基本科学合理、基本符合采购要求的得8-6分，不科学合理、不符合采购要求的得6-0分。 |
|  |  | 15 | 机械、设备及项目管理人员配备方案合理，可以满足招标项目的需要，评委对以上内容进行综合评议：完整、合理、科学的得15～12分， 基本科学合理、基本符合采购要求的得12-9分，不科学合理、不符合采购要求的得9-0分。 |
|  |  | 5 | 评委根据售后服务方案情况进行综合评议：被评为全面、合理的得5～4分，基本全面、合理的得4～2分，不全面、不合理的得2-0分。 |

注意事项：

1、各评委成员自行按以上参考分值评分，主观评分小数点后至多保留一位数。

2、重大事件由评委会集体讨论，须有三分之二或以上的评委签字认可。

3、以上分值重复的地方，下限不含，上限含。

4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

# 第六章  采购合同样本

甲方（建设单位）：慈溪市崇寿镇人民政府

乙方（中标方）：                （中标单位全称）

慈溪市崇寿镇人民政府（以下简称“甲方”）为实施              ，已接受（中标单位全称）（中标方名称，以下简称“乙方”）对该项目的投标。甲、乙双方共同达成如下协议。

第一条  服务内容、要求及合同价格

| 使用单位 | 内容 | 服务周期 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 慈溪市崇寿镇人民政府 | 慈溪市崇寿镇人民政府乡村产业振兴大会景观改造、维护服务 |  | 1批 | 详见报价文件 |  |
| 合同总价（大写）：人民币 元整 |

注：1、以上合同总价包括方案制作、测量、绿化苗木采购、种植土回填、场地造型、场地平整、籽播草花、植物种植、绿化养护等工作涉及的人工费、材料费、机械费、水电费、包装费、运杂费、装卸费、保险费、企业管理费、利润、风险费用、税金及不可预见因素等所有费用。

2、本项目提供的工程量清单为暂定工程量，最终以甲方现场签证的工程量为准，结算时工程量按实调整。

第二条  服务周期

合同生效之日起至2019年9月20日完成慈溪市崇寿镇人民政府乡村产业振兴大会景观改造（包括供货、种植、造型等工作），项目验收合格后提供一年的维护服务，包括项目的养护、保活等服务。

第三条、双方权利和义务

1、甲方应积极配合乙方协调与工程相关各方以及当地群众的关系，为工程建设创造良好的外部环境。

2、甲方按照合同规定支付乙方相应费用。

3、乙方对本项目的所有植物品种、种植时间、地点、图案布置经采购人和设计单位同意后方可实施。

4、乙方负责做好种植区块田园清洁工作，特别是杂草清理工作。

第四条  验收

1、2019年9月20日前甲方组织验收工作，验收合格后进行合同款的支付。

2、现场会议结束后，项目移交给甲方。

3、苗木验收：

3.1、按国家规范和招标文件的要求及承诺进行验收，因供苗质量问题造成的损失由供货方承担，由此产生的一切费用及责任由供货方自行负责。

3.2、苗木质量验收由采购人和设计单位现场验收为准，一旦供苗中存在质量要求不符，可取消该类苗供苗资格，一切责任由供货方自行负责。

3.3、苗木规格检验

（1）地径用游标卡尺测量，地径在嫁接处上方测量，植株高读数精确到1厘米（苗木胸径取值采取四舍五入方式）。

（2）苗高：自嫁接处至顶芽基部。

3.4、供货方需保证苗木100%的存活率。若未达到，需更换苗木。

4、种植、造型期间，甲方和设计单位进行不定期的检查，对存在问题及时要求乙方督促改进。在最佳景观显现期间，对照合同及实施方案，由甲乙双方组织相关人员验收。主要验收景观效果和种植面积二项，作为支付合同款项的依据。

第五条  合同款项的支付

1、合同签订后5个工作日甲方向乙方支付合同总价的20%作为预付款；

2、项目验收合格后按实支付至实际费用的90%，余款10%作为绿化保活维护金（养护期满后按实无息退还）。

第六条  结算

本项目按中标单位报价文件中的全费用单价结算，全费用单价一次性包干，工程量按实测且双方签证的工程量。

# 合同结算价若高于市场平均价的，双方同意按第三方审计价格为准按实进行结算。

第七条  违约责任

1、由于乙方原因造成延期的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价千分之五的延期费，乙方逾期20日，视为乙方不能履约，甲方有权解除合同，乙方应承担违约责任，应向甲方另行支付合同总价百分之十的违约金。

2、乙方需按甲方要求服务，如因强台风等不可抗力造成的试验损失，影响景观效果，乙方不承担责任。

3、由于乙方非客观原因造成的项目中止和失败，由乙方负责，后续费用按照实际发生情况扣减。

第八条  争议的解决

合同履行过程中如发生争议，可双方协商解决。如协商不成，向慈溪市人民法院提起诉讼解决。

第九条  合同的生效

1、本合同经甲乙双方法定代表人或其委托人签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式七份，甲、乙双方各执三份，招标代理公司一份。

3、中标通知书、磋商文件、磋商响应文件与本合同具有同等法律效力。

甲  方：                              乙  方：

法定代表人：                          法定代表人：

或                                    或

授权代理人：                          授权代理人：

单位地址：                            单位地址：

联系电话：                            联系电话：

签约时间：     年   月   日           签约时间：     年   月   日

第七章 招标内容与技术需求

### 一、项目概况

  - 项目背景

为响应习近平总书记提出的“把实施乡村振兴战略摆在优先位置 让乡村振兴成为全党全社会的共同行动”，深入推进省“三位一体”农民合作经济组织体系建设。同时为了贯彻落实市委、市政府“六争攻坚、三年攀高”决策部署，

坚持农业农村优先发展总方针，以建设省农业绿色发展先行县为载体，深化农业供给侧结构性改革，大力推动乡村产业振兴，力争在全国率先全面实现农业现代化，完成绿化苗木的供应、种植、场地造型、摆设、养护维护等。

  - 工程地点与范围

详见附件内容清单。

二、质量要求

中标供应商所提供的苗木质量须达如下标准：

1、苗木必须生长旺盛、健壮、无病虫害，叶色正常，树皮无机械损伤或虫眼。

2、根系发达而完整，无劈裂。

三、苗木包装与运输要求：

1、供货方在苗木的组织、起苗、装车、运输、卸苗等过程中，所发生的一切费用 (包括按照国家有关规定办理植物检疫和其它手续) 及安全责任，概由供货方自行负责。

2、苗木在装车时，应根据苗木规格确定运输量，不能堆压过紧，堆放过高，装车后及时启运，并有防风、防晒、防发热、防雨措施。苗木装卸时应轻拿轻放，不得损伤苗木或造成散球。

四、供应、种植、场地造型、摆设

中标供应商无条件按照采购人确定的方案进行种植、场地造型、摆设，费用综合包含在合同价中。

五、绿化保活维护

绿化养护保活期为一年，自验收合格之日起计算。养护期内成活率必须达95%（包括）以上，中标供应商对不成活部分重新补植，如达不到95%的成活率或不按规定时间补种将扣除养护保活维护金的10%/每次，采购人将另行组织补种，相关费用将在养护保活维护金中扣除。养护期间中标供应商应每月负责清除承包范围内的杂草、苗木修剪、除虫和半年一次施肥。养护期满后，养护保活维护金按实结算后一次性结清。

六、验收

1、2019年9月20日前甲方组织验收工作，验收合格后进行合同款的支付。

2、现场会议结束后，项目移交给甲方。

3、苗木验收：

3.1、按国家规范和招标文件的要求及承诺进行验收，因供苗质量问题造成的损失由供货方承担，由此产生的一切费用及责任由供货方自行负责。

3.2、苗木质量验收由采购人和设计单位现场验收为准，一旦供苗中存在质量要求不符，可取消该类苗供苗资格，一切责任由供货方自行负责。

3.3、苗木规格检验

（1）地径用游标卡尺测量，地径在嫁接处上方测量，植株高读数精确到1厘米（苗木胸径取值采取四舍五入方式）。

（2）苗高：自嫁接处至顶芽基部。

3.4、供货方需保证苗木100%的存活率。若未达到，需更换苗木。

4、种植、造型期间，甲方和设计单位进行不定期的检查，对存在问题及时要求乙方督促改进。在最佳景观显现期间，对照合同及实施方案，由甲乙双方组织相关人员验收。主要验收景观效果和种植面积二项，作为支付合同款项的依据。

七、内容清单

| 一：傅家路村-文化公园改造提升 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 内容 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 金额(元) |
|  |  |  |  |  | 全费用单价最高限价 |  |
| 1 | 整理绿化用地 | 土地平整 | m2 | 1135.00 | 2.28 |  |
| 2 | 种植土回（换）填 | 15cm优质种植黄土 | m3 | 170.25 | 68.00 |  |
| 3 | 栽植乔木 | 鸡爪槭 d10-12 H301+ P301+ 养护一年 | 株 | 15 | 2800.00 |  |
| 4 | 栽植乔木 | 红枫 d9-10 H251+ P251+ 养护一年 | 株 | 8 | 1195.00 |  |
| 5 | 栽植灌木 | 刚竹 Φ2.0-3 9株/m2 养护一年 | m2 | 25.00 | 150.00 |  |
| 6 | 栽植灌木 | 常春藤 养护一年 | 株 | 89 | 30.00 |  |
| 7 | 栽植灌木 | 络石 L31-60 养护一年 | 株 | 156 | 25.00 |  |
| 8 | 栽植灌木 | 油麻藤 d2.0-3.0养护一年 | 株 | 66 | 70.00 |  |
| 9 | 栽植灌木 | 金森女贞球 H121+ P121+ 养护一年 | 株 | 16 | 230.00 |  |
| 10 | 栽植灌木 | 无刺枸骨球 H151+ P151+ 养护一年 | 株 | 20 | 382.00 |  |
| 11 | 栽植灌木 | 红叶石楠球 H181+ P181+ 养护一年 | 株 | 15 | 350.00 |  |
| 12 | 栽植灌木 | 云南黄馨 H51-70 P36-40 36株/m2 养护一年 | m2 | 28.00 | 100.94 |  |
| 13 | 栽植灌木 | 南天竹 H41-50 P26-30 49株/m2 养护一年 | m2 | 60.00 | 150.00 |  |
| 14 | 栽植灌木 | 毛鹃 H31-35 P21-25 49株/m2 养护一年 | m2 | 36.00 | 130.00 |  |
| 15 | 栽植灌木 | 夏鹃 H31-35 P21-25 49株/m2 养护一年 | m2 | 58.00 | 180.00 |  |
| 16 | 栽植花卉 | 细叶芒 16丛/m2 养护一年 | m2 | 65.00 | 400.00 |  |
| 17 | 栽植灌木 | 大花金鸡菊 P10-15 64株/m2 养护一年 | m2 | 86.00 | 80.00 |  |
| 18 | 栽植花卉 | 兰花三七 5-10芽/丛 64丛/m2 养护一年 | m2 | 35.00 | 60.00 |  |
| 19 | 栽植花卉 | 细叶麦冬 5-10芽/丛 64丛/m2 养护一年 | m2 | 123.00 | 50.00 |  |
| 20 | 栽植花卉 | 多年生草本花卉（6-8）种 64株/m2 养护一年 | m2 | 78.00 | 95.00 |  |
| 21 | 栽植花卉 | 百日草 20g/m2 养护一年 | m2 | 98.00 | 19.00 |  |
| 22 | 铺种草皮 | 马尼拉套播多年生黑麦草 | m2 | 256.00 | 52.44 |  |
| 23 | 栽植花卉 | 白三叶籽播 养护一年 | m2 | 86.00 | 13.00 |  |
| 24 | 栽植花卉 | 红花酢浆草籽播 养护一年 | m2 | 126.00 | 13.00 |  |
| 25 | 竹篱笆 | 约30-40公分，形象统一，样式较好 | m | 130.00 | 180.00 |  |
| 二：傅家路村-文化礼堂改造提升 |  |
| 1 | 整理绿化用地 | 土地平整 | m2 | 665.00 | 2.28 |  |
| 2 | 种植土回（换）填 | 15cm优质种植黄土 | m3 | 99.75 | 68.00 |  |
| 3 | 栽植乔木 | 红枫 d9-10 H251+ P251+ 养护一年 | 株 | 25 | 1195.00 |  |
| 4 | 栽植灌木 | 常春藤 养护一年 | 株 | 78 | 30.00 |  |
| 5 | 栽植灌木 | 络石 L31-60 养护一年 | 株 | 126 | 25.00 |  |
| 6 | 栽植灌木 | 油麻藤 d2.0-3.0养护一年 | 株 | 36 | 70.00 |  |
| 7 | 栽植灌木 | 金森女贞球 H121+ P121+ 养护一年 | 株 | 6 | 230.00 |  |
| 8 | 栽植灌木 | 无刺枸骨球 H151+ P151+ 养护一年 | 株 | 7 | 382.00 |  |
| 9 | 栽植灌木 | 红叶石楠球 H181+ P181+ 养护一年 | 株 | 5 | 350.00 |  |
| 10 | 栽植灌木 | 南天竹 H41-50 P26-30 49株/m2 养护一年 | m2 | 65.00 | 150.00 |  |
| 11 | 栽植花卉 | 矮生麦冬 5-10芽/丛 196丛/m2 养护一年 | m2 | 20.00 | 100.00 |  |
| 12 | 栽植花卉 | 细叶麦冬 5-10芽/丛 64丛/m2 养护一年 | m2 | 56.00 | 50.00 |  |
| 13 | 栽植花卉 | 阔叶麦冬 5-10芽/丛 64丛/m2 养一年 | m2 | 25.00 | 60.00 |  |
| 14 | 栽植花卉 | 金边麦冬 5-10芽/丛 64丛/m2 养护一年 | m2 | 65.00 | 120.00 |  |
| 15 | 栽植花卉 | 金边阔叶麦冬 5-10芽/丛 64丛/m2 养护一年 | m2 | 89.00 | 120.00 |  |
| 16 | 栽植花卉 | 银边麦冬 5-10芽/丛 64丛/m2 养护一年 | m2 | 26.00 | 100.00 |  |
| 17 | 栽植花卉 | 银边阔叶麦冬 5-10芽/丛 64丛/m2 养护一年 | m2 | 45.00 | 100.00 |  |
| 18 | 栽植花卉 | 兰花三七 5-10芽/丛 64丛/m2 养护一年 | m2 | 58.00 | 60.00 |  |
| 19 | 栽植花卉 | 吉祥草 64丛/m2 养护一年 | m2 | 51.00 | 59.76 |  |
| 20 | 栽植花卉 | 沿阶草 64丛/m2 养护一年 | m2 | 25.00 | 59.76 |  |
| 21 | 栽植花卉 | 白三叶籽播 养护一年 | m2 | 75.00 | 13.00 |  |
| 22 | 栽植花卉 | 红花酢浆草籽播 养护一年 | m2 | 65.00 | 13.00 |  |
| 23 | 松鳞 | 松鳞 5cm厚,3-5cm松鳞,避免黄土外露 | m2 | 460.00 | 60.00 |  |
| 24 | 矮篱笆 | 高约30-40cm，扎实、牢靠、美观大气 | m | 30.00 | 300.00 |  |
| 25 | 增加太湖石景石 | 太湖石高约30-60之间，整体形象较好 | 处 | 6 | 3600.00 |  |
| 26 | 缸及槽臼等种植槽 | 样式古朴，尺度与摆放位置与现状相协调 | 件 | 6 | 3000.00 |  |
| 27 | 立面挂件装饰 | 原有立面挂件样式替换，体现乡村风貌 | 项 | 1 | 35000.00 |  |
| 28 | 景石 | 自然石摆放 | 组 | 3 | 2400.00 |  |
| 29 | 景观小品 |  | 组 | 5 | 3000.00 |  |
| 三：傅家路村-其他视线可视范围内环境提升 |  |
| 1 | 整理绿化用地 | 土地平整 | m2 | 3957.00 | 2.28 |  |
| 2 | 种植土回（换）填 | 15cm优质种植黄土 | m3 | 593.55 | 68.00 |  |
| 3 | 栽植乔木 | 沙朴A Φ26.1-28 养护一年 | 株 | 2 | 15000.00 |  |
| 4 | 栽植乔木 | 沙朴B Φ24.1-26 养护一年 | 株 | 3 | 10000.00 |  |
| 5 | 栽植乔木 | 香樟 Φ20.1-22 养护一年 | 株 | 5 | 3900.00 |  |
| 6 | 栽植乔木 | 金桂A H451+ P401+ 养护一年 | 株 | 5 | 5000.00 |  |
| 7 | 栽植乔木 | 金桂B H401+ P351+ 养护一年 | 株 | 8 | 3000.00 |  |
| 8 | 栽植乔木 | 鸡爪槭A d10-12 H301+ P301+ 养护一年 | 株 | 15 | 2800.00 |  |
| 9 | 栽植乔木 | 红枫 d9-10 H251+ P251+ 养护一年 | 株 | 12 | 1195.00 |  |
| 10 | 栽植灌木 | 刚竹 Φ2.0-3.0 9株/m2 养护一年 | m2 | 198.00 | 130.00 |  |
| 11 | 栽植灌木 | 常春藤 养护一年 | 株 | 66 | 30.00 |  |
| 12 | 栽植灌木 | 络石 L31-60 养护一年 | 株 | 87 | 25.00 |  |
| 13 | 栽植灌木 | 油麻藤 d2.0-3.0养护一年 | 株 | 26 | 70.00 |  |
| 14 | 栽植灌木 | 金森女贞球 H121+ P121+ 养护一年 | 株 | 12 | 230.00 |  |
| 15 | 栽植灌木 | 无刺枸骨球 H151+ P151+ 养护一年 | 株 | 15 | 382.00 |  |
| 16 | 栽植灌木 | 红叶石楠球 H181+ P181+ 养护一年 | 株 | 10 | 350.00 |  |
| 17 | 栽植灌木 | 南天竹 H41-50 P26-30 49株/m2 养护一年 | m2 | 87.00 | 150.00 |  |
| 18 | 栽植灌木 | 毛鹃 H31-35 P21-25 49株/m2 养护一年 | m2 | 67.00 | 130.00 |  |
| 19 | 栽植灌木 | 夏鹃 H31-35 P21-25 49株/m2 养护一年 | m2 | 58.00 | 180.00 |  |
| 20 | 栽植花卉 | 细叶芒 16丛/m2 养护一年 | m2 | 756.00 | 400.00 |  |
| 21 | 栽植灌木 | 大花金鸡菊 P10-15 64株/m2 养护一年 | m2 | 98.00 | 87.05 |  |
| 22 | 栽植花卉 | 兰花三七 5-10芽/丛 64丛/m2 养护一年 | m2 | 235.00 | 62.18 |  |
| 23 | 栽植花卉 | 多年生草本花卉（6-8）种 64株/m2 养护一年 | m2 | 156.00 | 109.75 |  |
| 24 | 栽植花卉 | 百日草 30g/m2 养护一年 | m2 | 1578.00 | 19.00 |  |
| 25 | 铺种草皮 | 马尼拉套播多年生黑麦草 | m2 | 759.00 | 52.44 |  |
| 26 | 栽植花卉 | 红花酢浆草籽播 养护一年 | m2 | 75.00 | 13.00 |  |
| 27 | 栽植花卉 | 白三叶籽播 养护一年 | m2 | 125.00 | 13.00 |  |
| 28 | 松木桩 | 密实、美观，外漏部分协调美观 | m | 61.00 | 250.00 |  |
| 29 | 小品设施 | 地面摆放缸、石臼、石槽、磨盘或其他古朴耐久农具，立面垂挂件有古朴气质艺术小品 | 项 | 1 | 25000.00 |  |
| 30 | 竹篱笆 | 高约1.5-1.8m | m | 80.00 | 600.00 |  |
| 四：傅家路村-盆景园改造提升 |  |
| 1 | 铺种草皮 | 白三叶+5cm河砂 | m2 | 1445.00 | 20.00 |  |
| 五：崇寿区块-崇寿区块沿线道路环境提升 |  |
| 1 | 整理绿化用地 | 土地平整 | m2 | 1041.00 | 2.28 |  |
| 2 | 种植土回（换）填 | 10cm优质种植黄土 | m3 | 104.10 | 68.00 |  |
| 3 | 种植土回（换）填 | 10cm营养土 | m3 | 104.10 | 213.00 |  |
| 4 | 栽植乔木 | 鸡爪槭A d10-12 H301+ P301+ 养护一年 | 株 | 5 | 2800.00 |  |
| 5 | 栽植乔木 | 红枫 d9-10 H251+ P251+ 养护一年 | 株 | 6 | 1195.00 |  |
| 6 | 栽植灌木 | 常春藤 | 株 | 26 | 30.00 |  |
| 7 | 栽植灌木 | 络石 L31-60 养护一年 | 株 | 35 | 25.00 |  |
| 8 | 栽植灌木 | 金森女贞球 H121+ P121+ 养护一年 | 株 | 8 | 230.00 |  |
| 9 | 栽植灌木 | 无刺枸骨球 H151+ P151+ 养护一年 | 株 | 9 | 382.00 |  |
| 10 | 栽植灌木 | 红叶石楠球 H181+ P181+ 养护一年 | 株 | 6 | 350.00 |  |
| 11 | 栽植花卉 | 红花酢浆草籽播 | m2 | 30.00 | 13.00 |  |
| 12 | 栽植花卉 | 白三叶籽播 | m2 | 60.00 | 13.00 |  |
| 13 | 铺种草皮 | 马尼拉套播多年生黑麦草 | m2 | 150.00 | 52.08 |  |
| 14 | 栽植花卉 | 多年生草本花卉（6-8）种 64株/m2 养护一年 | m2 | 290.00 | 109.61 |  |
| 15 | 栽植花卉 | 兰花三七 5-10芽/丛 64丛/m2 养护两年 | m2 | 98.00 | 62.04 |  |
| 16 | 栽植灌木 | 夏鹃 H31-35 P21-25 49株/m2 养护一年 | m2 | 55.00 | 180.00 |  |
| 17 | 栽植灌木 | 毛鹃 H31-35 P21-25 49株/m2 养护一年 | m2 | 86.00 | 130.00 |  |
| 18 | 栽植灌木 | 南天竹 H41-50 P26-30 49株/m2 养护一年 | m2 | 12.00 | 150.00 |  |
| 19 | 栽植花卉 | 时令草花 P15-20 64丛/㎡ 一年四换 养护一年 | m2 | 260.00 | 900.00 |  |
| 20 | 设施外罩 | 经久耐用，样式美观与周边协调 | 个 | 8 | 2000.00 |  |
| 21 | 设施小品 | 石磨、缸、钵、瓦罐等，体量适中，体现乡村氛围 | 项 | 1 | 60000.00 |  |
| 六、 | 方案制作费（方案成果数量、质量按照采购人要求执行） | 项 | 1 | 20000 |  |

注：1、投标报价不得超全费用单价最高限价。

# 2、本项目提供的内容清单为暂定数量，最终以甲方现场签证的数量为准，结算时数量按实调整。

八、其他

本项目的基本图纸由供应商在平台中另行下载。

# 商务条款

## ★一、付款方式

1、合同签订后5个工作日甲方向乙方支付合同总价的20%作为预付款；

2、项目验收合格后按实支付至实际费用的90%，余款10%作为绿化保活维护金（养护期满后按实无息退还）。

★二、服务周期

合同生效之日起至2019年9月20日完成慈溪市崇寿镇人民政府乡村产业振兴大会景观改造（包括供货、种植、造型等工作），项目验收合格后提供一年的维护服务，包括项目的养护、保活等服务。

★三、本次招标的所有植物品种、种植时间、地点、图案布置经采购人和设计单位同意后方可实施。

★四、验收

1、2019年9月20日前采购人组织验收工作，验收合格后进行合同款的支付。

2、现场会议结束后，项目移交给采购人。

3、苗木验收：

3.1、按国家规范和招标文件的要求及承诺进行验收，因供苗质量问题造成的损失由供货方承担，由此产生的一切费用及责任由供货方自行负责。

3.2、苗木质量验收由采购人和设计单位现场验收为准，一旦供苗中存在质量要求不符，可取消该类苗供苗资格，一切责任由供货方自行负责。

3.3、苗木规格检验

（1）地径用游标卡尺测量，地径在嫁接处上方测量，植株高读数精确到1厘米（苗木胸径取值采取四舍五入方式）。

（2）苗高：自嫁接处至顶芽基部。

3.4、供货方需保证苗木100%的存活率。若未达到，需更换苗木。

4、种植、造型期间，采购人和设计单位进行不定期的检查，对存在问题及时要求乙方督促改进。在最佳景观显现期间，对照合同及实施方案，由甲乙双方组织相关人员验收。主要验收景观效果和种植面积二项，作为支付合同款项的依据。

## ★五、结算

本项目按中标单位报价文件中的全费用单价结算，全费用单价一次性包干，工程量按实测且双方签证的工程量。

六、违约责任

1、由于中标供应商原因造成延期的，自逾期之日起，向采购人每日偿付合同总价千分之五的延期费，中标供应商逾期20日，视为中标供应商不能履约，采购人有权解除合同，中标供应商应承担违约责任，应向采购人另行支付合同总价百分之十的违约金。

2、中标供应商需按采购人要求服务，如因强台风等不可抗力造成的试验损失，影响景观效果，中标供应商不承担责任。

3、由于中标供应商非客观原因造成的项目中止和失败，由中标供应商负责，后续费用按照实际发生情况扣减。

# 4、因中标供应商原因项目无法完成或终止合同的，中标供应商将被列入政府采购失信黑名单。

# 七、其他

# ★合同结算价若高于市场平均价的，双方同意按第三方审计价格为准按实进行结算。

# 第九章  附件

附件一

磋商响应函

致：（招标方）

(磋商响应方全称)　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的        （项目名称）项目（采购编号：         ）竞争性磋商活动，为便于贵方公正、择优地确定成交方及其采购服务，我方就本次磋商有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有磋商响应文件、资料都是准确的和真实的。

2、若成交，我方将按磋商文件规定履行合同责任和义务。

3、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与招标方聘请的为此项目提供招标代理服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我方符合招标方提出的资格要求。

5、磋商响应文件有效期为磋商之日起 90日。

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

7、我们郑重声明：本投标文件提供的情况和文件完全是真实的，我公司符合政府采购法规定的参加采购活动应当具备的条件：具有独立承担民事责任的能力、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

8、我方与本磋商有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：

电话：                    传真：

磋商响应方盖章：   （公章）

法定代表人或授权代表签字或盖章：

年     月    日

附件二

初次报价表

采购编号：

金额单位：人民币（元）

| 标项 | 服务名称 | 服务周期 | 磋商报价 | 磋商保证金（有或无） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 大写： |  |
| 小写： |  |

备注：以上报价包括方案制作、测量、绿化苗木采购、种植土回填、场地造型、场地平整、籽播草花、植物种植、绿化养护维护等工作涉及的人工费、材料费、机械费、水电费、包装费、运杂费、装卸费、保险费、企业管理费、利润、风险费用、税金及不可预见因素等所有费用。

磋商响应方名称：        （公章）

法定代表人或授权代表签字或盖章：

年     月    日

备注：1、磋商报价以人民币为结算单位。

- 此表在不改变格式内容时，可自行制作。

分项报价表

项目名称：

项目编号：

| 一：傅家路村-文化公园改造提升 |
| --- |
| 序号 | 内容 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 金额(元) |
|  |  |  |  |  | 全费用单价最高限价 | 投标单价 | 合计 |
| 1 | 整理绿化用地 | 土地平整 | m2 | 1135.00 | 2.28 |  |  |
| 2 | 种植土回（换）填 | 15cm优质种植黄土 | m3 | 170.25 | 68.00 |  |  |
| 3 | 栽植乔木 | 鸡爪槭 d10-12 H301+ P301+ 养护一年 | 株 | 15 | 2800.00 |  |  |
| 4 | 栽植乔木 | 红枫 d9-10 H251+ P251+ 养护一年 | 株 | 8 | 1195.00 |  |  |
| 5 | 栽植灌木 | 刚竹 Φ2.0-3 9株/m2 养护一年 | m2 | 25.00 | 150.00 |  |  |
| 6 | 栽植灌木 | 常春藤 养护一年 | 株 | 89 | 30.00 |  |  |
| 7 | 栽植灌木 | 络石 L31-60 养护一年 | 株 | 156 | 25.00 |  |  |
| 8 | 栽植灌木 | 油麻藤 d2.0-3.0养护一年 | 株 | 66 | 70.00 |  |  |
| 9 | 栽植灌木 | 金森女贞球 H121+ P121+ 养护一年 | 株 | 16 | 230.00 |  |  |
| 10 | 栽植灌木 | 无刺枸骨球 H151+ P151+ 养护一年 | 株 | 20 | 382.00 |  |  |
| 11 | 栽植灌木 | 红叶石楠球 H181+ P181+ 养护一年 | 株 | 15 | 350.00 |  |  |
| 12 | 栽植灌木 | 云南黄馨 H51-70 P36-40 36株/m2 养护一年 | m2 | 28.00 | 100.94 |  |  |
| 13 | 栽植灌木 | 南天竹 H41-50 P26-30 49株/m2 养护一年 | m2 | 60.00 | 150.00 |  |  |
| 14 | 栽植灌木 | 毛鹃 H31-35 P21-25 49株/m2 养护一年 | m2 | 36.00 | 130.00 |  |  |
| 15 | 栽植灌木 | 夏鹃 H31-35 P21-25 49株/m2 养护一年 | m2 | 58.00 | 180.00 |  |  |
| 16 | 栽植花卉 | 细叶芒 16丛/m2 养护一年 | m2 | 65.00 | 400.00 |  |  |
| 17 | 栽植灌木 | 大花金鸡菊 P10-15 64株/m2 养护一年 | m2 | 86.00 | 80.00 |  |  |
| 18 | 栽植花卉 | 兰花三七 5-10芽/丛 64丛/m2 养护一年 | m2 | 35.00 | 60.00 |  |  |
| 19 | 栽植花卉 | 细叶麦冬 5-10芽/丛 64丛/m2 养护一年 | m2 | 123.00 | 50.00 |  |  |
| 20 | 栽植花卉 | 多年生草本花卉（6-8）种 64株/m2 养护一年 | m2 | 78.00 | 95.00 |  |  |
| 21 | 栽植花卉 | 百日草 20g/m2 养护一年 | m2 | 98.00 | 19.00 |  |  |
| 22 | 铺种草皮 | 马尼拉套播多年生黑麦草 | m2 | 256.00 | 52.44 |  |  |
| 23 | 栽植花卉 | 白三叶籽播 养护一年 | m2 | 86.00 | 13.00 |  |  |
| 24 | 栽植花卉 | 红花酢浆草籽播 养护一年 | m2 | 126.00 | 13.00 |  |  |
| 25 | 竹篱笆 | 约30-40公分，形象统一，样式较好 | m | 130.00 | 180.00 |  |  |
| 二：傅家路村-文化礼堂改造提升 |  |  |
| 1 | 整理绿化用地 | 土地平整 | m2 | 665.00 | 2.28 |  |  |
| 2 | 种植土回（换）填 | 15cm优质种植黄土 | m3 | 99.75 | 68.00 |  |  |
| 3 | 栽植乔木 | 红枫 d9-10 H251+ P251+ 养护一年 | 株 | 25 | 1195.00 |  |  |
| 4 | 栽植灌木 | 常春藤 养护一年 | 株 | 78 | 30.00 |  |  |
| 5 | 栽植灌木 | 络石 L31-60 养护一年 | 株 | 126 | 25.00 |  |  |
| 6 | 栽植灌木 | 油麻藤 d2.0-3.0养护一年 | 株 | 36 | 70.00 |  |  |
| 7 | 栽植灌木 | 金森女贞球 H121+ P121+ 养护一年 | 株 | 6 | 230.00 |  |  |
| 8 | 栽植灌木 | 无刺枸骨球 H151+ P151+ 养护一年 | 株 | 7 | 382.00 |  |  |
| 9 | 栽植灌木 | 红叶石楠球 H181+ P181+ 养护一年 | 株 | 5 | 350.00 |  |  |
| 10 | 栽植灌木 | 南天竹 H41-50 P26-30 49株/m2 养护一年 | m2 | 65.00 | 150.00 |  |  |
| 11 | 栽植花卉 | 矮生麦冬 5-10芽/丛 196丛/m2 养护一年 | m2 | 20.00 | 100.00 |  |  |
| 12 | 栽植花卉 | 细叶麦冬 5-10芽/丛 64丛/m2 养护一年 | m2 | 56.00 | 50.00 |  |  |
| 13 | 栽植花卉 | 阔叶麦冬 5-10芽/丛 64丛/m2 养一年 | m2 | 25.00 | 60.00 |  |  |
| 14 | 栽植花卉 | 金边麦冬 5-10芽/丛 64丛/m2 养护一年 | m2 | 65.00 | 120.00 |  |  |
| 15 | 栽植花卉 | 金边阔叶麦冬 5-10芽/丛 64丛/m2 养护一年 | m2 | 89.00 | 120.00 |  |  |
| 16 | 栽植花卉 | 银边麦冬 5-10芽/丛 64丛/m2 养护一年 | m2 | 26.00 | 100.00 |  |  |
| 17 | 栽植花卉 | 银边阔叶麦冬 5-10芽/丛 64丛/m2 养护一年 | m2 | 45.00 | 100.00 |  |  |
| 18 | 栽植花卉 | 兰花三七 5-10芽/丛 64丛/m2 养护一年 | m2 | 58.00 | 60.00 |  |  |
| 19 | 栽植花卉 | 吉祥草 64丛/m2 养护一年 | m2 | 51.00 | 59.76 |  |  |
| 20 | 栽植花卉 | 沿阶草 64丛/m2 养护一年 | m2 | 25.00 | 59.76 |  |  |
| 21 | 栽植花卉 | 白三叶籽播 养护一年 | m2 | 75.00 | 13.00 |  |  |
| 22 | 栽植花卉 | 红花酢浆草籽播 养护一年 | m2 | 65.00 | 13.00 |  |  |
| 23 | 松鳞 | 松鳞 5cm厚,3-5cm松鳞,避免黄土外露 | m2 | 460.00 | 60.00 |  |  |
| 24 | 矮篱笆 | 高约30-40cm，扎实、牢靠、美观大气 | m | 30.00 | 300.00 |  |  |
| 25 | 增加太湖石景石 | 太湖石高约30-60之间，整体形象较好 | 处 | 6 | 3600.00 |  |  |
| 26 | 缸及槽臼等种植槽 | 样式古朴，尺度与摆放位置与现状相协调 | 件 | 6 | 3000.00 |  |  |
| 27 | 立面挂件装饰 | 原有立面挂件样式替换，体现乡村风貌 | 项 | 1 | 35000.00 |  |  |
| 28 | 景石 | 自然石摆放 | 组 | 3 | 2400.00 |  |  |
| 29 | 景观小品 |  | 组 | 5 | 3000.00 |  |  |
| 三：傅家路村-其他视线可视范围内环境提升 |  |  |
| 1 | 整理绿化用地 | 土地平整 | m2 | 3957.00 | 2.28 |  |  |
| 2 | 种植土回（换）填 | 15cm优质种植黄土 | m3 | 593.55 | 68.00 |  |  |
| 3 | 栽植乔木 | 沙朴A Φ26.1-28 养护一年 | 株 | 2 | 15000.00 |  |  |
| 4 | 栽植乔木 | 沙朴B Φ24.1-26 养护一年 | 株 | 3 | 10000.00 |  |  |
| 5 | 栽植乔木 | 香樟 Φ20.1-22 养护一年 | 株 | 5 | 3900.00 |  |  |
| 6 | 栽植乔木 | 金桂A H451+ P401+ 养护一年 | 株 | 5 | 5000.00 |  |  |
| 7 | 栽植乔木 | 金桂B H401+ P351+ 养护一年 | 株 | 8 | 3000.00 |  |  |
| 8 | 栽植乔木 | 鸡爪槭A d10-12 H301+ P301+ 养护一年 | 株 | 15 | 2800.00 |  |  |
| 9 | 栽植乔木 | 红枫 d9-10 H251+ P251+ 养护一年 | 株 | 12 | 1195.00 |  |  |
| 10 | 栽植灌木 | 刚竹 Φ2.0-3.0 9株/m2 养护一年 | m2 | 198.00 | 130.00 |  |  |
| 11 | 栽植灌木 | 常春藤 养护一年 | 株 | 66 | 30.00 |  |  |
| 12 | 栽植灌木 | 络石 L31-60 养护一年 | 株 | 87 | 25.00 |  |  |
| 13 | 栽植灌木 | 油麻藤 d2.0-3.0养护一年 | 株 | 26 | 70.00 |  |  |
| 14 | 栽植灌木 | 金森女贞球 H121+ P121+ 养护一年 | 株 | 12 | 230.00 |  |  |
| 15 | 栽植灌木 | 无刺枸骨球 H151+ P151+ 养护一年 | 株 | 15 | 382.00 |  |  |
| 16 | 栽植灌木 | 红叶石楠球 H181+ P181+ 养护一年 | 株 | 10 | 350.00 |  |  |
| 17 | 栽植灌木 | 南天竹 H41-50 P26-30 49株/m2 养护一年 | m2 | 87.00 | 150.00 |  |  |
| 18 | 栽植灌木 | 毛鹃 H31-35 P21-25 49株/m2 养护一年 | m2 | 67.00 | 130.00 |  |  |
| 19 | 栽植灌木 | 夏鹃 H31-35 P21-25 49株/m2 养护一年 | m2 | 58.00 | 180.00 |  |  |
| 20 | 栽植花卉 | 细叶芒 16丛/m2 养护一年 | m2 | 756.00 | 400.00 |  |  |
| 21 | 栽植灌木 | 大花金鸡菊 P10-15 64株/m2 养护一年 | m2 | 98.00 | 87.05 |  |  |
| 22 | 栽植花卉 | 兰花三七 5-10芽/丛 64丛/m2 养护一年 | m2 | 235.00 | 62.18 |  |  |
| 23 | 栽植花卉 | 多年生草本花卉（6-8）种 64株/m2 养护一年 | m2 | 156.00 | 109.75 |  |  |
| 24 | 栽植花卉 | 百日草 30g/m2 养护一年 | m2 | 1578.00 | 19.00 |  |  |
| 25 | 铺种草皮 | 马尼拉套播多年生黑麦草 | m2 | 759.00 | 52.44 |  |  |
| 26 | 栽植花卉 | 红花酢浆草籽播 养护一年 | m2 | 75.00 | 13.00 |  |  |
| 27 | 栽植花卉 | 白三叶籽播 养护一年 | m2 | 125.00 | 13.00 |  |  |
| 28 | 松木桩 | 密实、美观，外漏部分协调美观 | m | 61.00 | 250.00 |  |  |
| 29 | 小品设施 | 地面摆放缸、石臼、石槽、磨盘或其他古朴耐久农具，立面垂挂件有古朴气质艺术小品 | 项 | 1 | 25000.00 |  |  |
| 30 | 竹篱笆 | 高约1.5-1.8m | m | 80.00 | 600.00 |  |  |
| 四：傅家路村-盆景园改造提升 |  |  |
| 1 | 铺种草皮 | 白三叶+5cm河砂 | m2 | 1445.00 | 20.00 |  |  |
| 五：崇寿区块-崇寿区块沿线道路环境提升 |  |  |
| 1 | 整理绿化用地 | 土地平整 | m2 | 1041.00 | 2.28 |  |  |
| 2 | 种植土回（换）填 | 10cm优质种植黄土 | m3 | 104.10 | 68.00 |  |  |
| 3 | 种植土回（换）填 | 10cm营养土 | m3 | 104.10 | 213.00 |  |  |
| 4 | 栽植乔木 | 鸡爪槭A d10-12 H301+ P301+ 养护一年 | 株 | 5 | 2800.00 |  |  |
| 5 | 栽植乔木 | 红枫 d9-10 H251+ P251+ 养护一年 | 株 | 6 | 1195.00 |  |  |
| 6 | 栽植灌木 | 常春藤 | 株 | 26 | 30.00 |  |  |
| 7 | 栽植灌木 | 络石 L31-60 养护一年 | 株 | 35 | 25.00 |  |  |
| 8 | 栽植灌木 | 金森女贞球 H121+ P121+ 养护一年 | 株 | 8 | 230.00 |  |  |
| 9 | 栽植灌木 | 无刺枸骨球 H151+ P151+ 养护一年 | 株 | 9 | 382.00 |  |  |
| 10 | 栽植灌木 | 红叶石楠球 H181+ P181+ 养护一年 | 株 | 6 | 350.00 |  |  |
| 11 | 栽植花卉 | 红花酢浆草籽播 | m2 | 30.00 | 13.00 |  |  |
| 12 | 栽植花卉 | 白三叶籽播 | m2 | 60.00 | 13.00 |  |  |
| 13 | 铺种草皮 | 马尼拉套播多年生黑麦草 | m2 | 150.00 | 52.08 |  |  |
| 14 | 栽植花卉 | 多年生草本花卉（6-8）种 64株/m2 养护一年 | m2 | 290.00 | 109.61 |  |  |
| 15 | 栽植花卉 | 兰花三七 5-10芽/丛 64丛/m2 养护两年 | m2 | 98.00 | 62.04 |  |  |
| 16 | 栽植灌木 | 夏鹃 H31-35 P21-25 49株/m2 养护一年 | m2 | 55.00 | 180.00 |  |  |
| 17 | 栽植灌木 | 毛鹃 H31-35 P21-25 49株/m2 养护一年 | m2 | 86.00 | 130.00 |  |  |
| 18 | 栽植灌木 | 南天竹 H41-50 P26-30 49株/m2 养护一年 | m2 | 12.00 | 150.00 |  |  |
| 19 | 栽植花卉 | 时令草花 P15-20 64丛/㎡ 一年四换 养护一年 | m2 | 260.00 | 900.00 |  |  |
| 20 | 设施外罩 | 经久耐用，样式美观与周边协调 | 个 | 8 | 2000.00 |  |  |
| 21 | 设施小品 | 石磨、缸、钵、瓦罐等，体量适中，体现乡村氛围 | 项 | 1 | 60000.00 |  |  |
| 六、 | 初步方案制作费（方案成果数量、质量按照采购人要求执行） | 项 | 1 | 20000 |  |  |
| 七 | 总价 |  |

磋商响应方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日          期：

附件三

法定代表人授权书

致：（招标方）

（投标方全称）法定代表人              授权               （授权代表名称）为授权代表，参加贵单位组织的         （项目名称） ，招标编号为            ，其在投标中的一切活动本公司均予承认。

投标供应商盖章：   （公章）

法定代表人或授权代表签字（或盖章）：

日 期：

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：          电话：          邮编：

附件四：

供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函

致          ：

本公司在参加采购编号为     的               政府采购活动以前，在生产经营活动中始终做到遵纪守法，诚实守信，并具有良好的履约业绩；严格执行现行的财务会计管理制度，财务管理制度健全，帐务清晰，能够按规定真实、全面地反映企业的生产经营活动。特此声明。

投标供应商盖章：   （公章）

法定代表人或授权代表签字（或盖章）：

年     月    日

附件五：

无重大违法记录承诺书

我方在此承诺：本公司近三年参加政府采购活动无重大违法记录。一经查实有以上记录，我方自愿放弃此次中标资格，并承担由此造成的一切后果。

投标供应商盖章：   （公章）

法定代表人或授权代表签字（或盖章）：

年     月    日

附件六                        技术条款响应表

| 序号 | 采购要求 | 磋商响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

采购编号：

# 注：须与第七章中的技术需求条款逐项比较填写。

磋商响应方名称：                       （公章）

法定代表人或授权代表签字或盖章

年     月    日

附件七

商务条款响应表

| 序号 | 采购要求 | 磋商响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

采购编号：

# 注：须与第八章商务条款条款逐项比较填写。

磋商响应方名称：                （公章）

法定代表人或授权代表签字或盖章：

年     月    日

附件八

正（副）本

慈溪市崇寿镇人民政府乡村产业振兴大会景观改造、维护服务采购项目

采购编号：

磋

商

响

应

文

件

磋商响应方全称：（加盖单位公章）

年   月   日

附件九

投标单位声明函

根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办[2012]1427号）的规定，本单位郑重声明：

1.依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本单位为______（大型、中型、小型、微型、不划型）企业，其中所属行业为________________、上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元。

2.本单位参加______项目（采购编号______标段/包______）采购活动，项目的市场价格为_____万元，本次投标价格为_____万元，其中由本单位承担工程金额为_____万元，由本单位提供服务金额为_____万元，提供本单位制造的货物金额为_____万元，或者提供其他大型企业制造的货物金额为_____万元、其他中型企业制造的货物金额为_____万元、其他小型企业制造的货物金额为_____万元、其他微型企业制造的货物金额为_____万元。原产地为中国境内货物金额为_____万元、原产地为宁波货物金额为_____万元，列入国家节能产品清单货物金额为_____万元，列入国家环境标志产品清单货物金额为_____万元。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称（盖章）：

日期：

填写说明：

1、根据工信部联企业[2011]300号文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

2、第1条宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）注册的企业供应商须根据上年财务报表等，登录进入网上供应商平台中“供应商账户管理”-“单位信息”模块，对照前款说明，可选择“所属行业”，如实填写修改上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元等数据，新成立企业暂以当前实际数据填报，重新点击会自动显示修改后企业划型信息，事业社团其他类型供应商不划型。

3、第2条有多个标包的，须按每个标包分别填写，无此分类货物金额的应填“零”。

4、联合体投标的，由联合体主办方提供本表。

5、资格中标式项目（一个标包由多家中标中标）：招标人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价除以中标数量填写；未公布预算的或中标数量的，供应商无需填写。

6、投标价格为费率的项目、中标价格按单价执行的项目：招标人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价填写；未公布预算的，供应商无需填写。

7、列入国家节能产品清单、环保产品清单的产品以中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上财政部发布的文件为准。

8、本《投标单位声明函》为政府采购信息统计使用，请供应商按照要求提供。

附件十

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日  期：

填写说明：

1、本声明函为财库[2011]181号文附件的标准格式，必须按该格式填写；本声明函由投标供应商填写，请认真阅读相关政策文件；

2、如投标供应商提供本企业制造的货物或者由本企业承担工程、提供服务的，请在相应文字处后面打钩，如“提供本企业制造的货物（√）” “由本企业承担工程（√）、提供服务（√）”。如投标供应商是代理商，提供其他企业制造的货物，请如实填写其他企业的划分类型并对其真实性负责；

3、小型、微型企业提供中型企业制造的货物时视同中型企业，因此，只有小微企业提供自己的货物或者小微企业提供其他小微企业的货物时，投标供应商才算小微企业，才能享受评标标准里的价格扣除优惠。

残疾人福利性单位声明函（若有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加“                        项目（采购编号：    ）”采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称（盖章）：

日  期：

政府采购活动现场确认声明书

：

本人经由  （供应商名称）  法人代表（负责人）    （姓名）合法授权参加      项目（采购编号：       ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现           供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

注：1、本表非投标文件的组成内容，不须在投标文件中提供。

- 本表在开标现场由代理机构提供给各供应商，由各供应商签署。