温州市政府分散采购

竞争性磋商文件

项目编号：HCZB-2019061402

项目名称：温州城市大学松台校区教室等改造工程

采购方式：竞争性磋商

采  购  人:  温州城市大学

招标代理：浙江华诚建设工程招标代理有限公司

二○一九年六月

目    录

竞争性磋商公告……………………………………………………………………  2

磋商邀请函…………………………………………………………………………  4

第一部分   供应商须知 …………………………………………………………  7

一、   说明………………………………………………………………………… 7

二 、  竞争性磋商文件…………………………………………………………… 7

三、   磋商响应文件的编制……………………………………………………… 8

四 、  磋商响应文件的递交……………………………………………………… 10

五 、  磋商和评审………………………………………………………………… 11

第二部分   政府采购政策功能相关说明…………………………………………14

第三部分   合同主要条款…………………………………………………………18

第四部分   附件……………………………………………………………………34

第五部分   工程量清单计价………………………………………………………56

第六部分   磋商原则及方法………………………………………………………73

注：本竞争性磋商文件中部分标“▲”且加下划线，为采购的实质性要求和条件，着重提醒各供应商必须响应。各供应商必须认真阅读和理解竞争性磋商文件中的每一个条款及要求，因误读竞争性磋商文件而造成的后果，采购人概不责任。

浙江华诚建设工程招标代理有限公司关于温州城市大学松台校区教室等改造工程的竞争性磋商公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定，浙江华诚建设工程招标代理有限公司受温州城市大学委托，就温州城市大学松台校区教室等改造工程项目以竞争性磋商方式进行政府分散采购，欢迎国内合格的供应商前来磋商。

一、项目编号： HCZB-2019061402

二、采购组织类型：分散采购委托代理

三、采购项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 序号 | 标项内容 | 预算金额 | 工期 | 简要技术要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温州城市大学松台校区教室等改造工程 | 55万元 | 40日历天 | 校区教室等改造工程, 具体内容及要求见竞争性磋商文件、工程量清单及图纸。 |

四、供应资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求；

2、供应商具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质或建筑装饰装修工程设计与施工三级及以上资质（有效期内）；

3、拟派项目负责人具有建筑工程专业注册建造师二级及以上资格， 并具有安全生产考核B类证书；

4、供应商具备有效安全生产许可证、企业主要负责人A类证书；

5、本项目不接受联合体磋商。

五、报名方式、时间及地址：

1、报名方式：供应商在浙江政府采购网上“政府采购云平台”（http://www.zjzfcg.gov.cn）上自主报名或现场至代理公司报名（未注册政采云账号请尽早办理）；

2、报名时间：公告发布之日起磋商截止时间前；

3、报名地址（网址）：http://www.zjzfcg.gov.cn “浙江政府采购网”或浙江华诚建设工程招标代理有限公司（温州市西山南路凯裕花园南区会所2楼）；

4、供应商网上报名成功后，请在购买招标文件时携带报名资料复印件一份交于采购代理机构。

六、竞争性磋商文件发售

1、发售竞争性磋商文件时间：公告发布之日起（截标时间之前报名、购买竞争性磋商文件均有效，未购买竞争性磋商文件的潜在供应商拒绝参加投标。供应商如对竞争性磋商文件有异议应按竞争性磋商文件规定的时间提出，逾期提出的，采购组织机构可不予受理、答复。）

2、竞争性磋商文件售价：人民币500元整(售后不退)

3、竞争性磋商文件发售地点：温州市西山南路凯裕花园南区会所2楼

七、磋商截止时间：2019年7月 3日14时30分整。

八、磋商响应文件递交地点：温州市西山南路凯裕花园南区会所2楼会议室。

九、开标时间：2019年7月3 日14时30分整。

十、开标地点：温州市西山南路凯裕花园南区会所2楼会议室。

十一、磋商保证金及交付方式：无。

十二、其他事项：

1、购买磋商文件时须提交的文件资料：

- 报名单位介绍信或法定代表人授权委托书；

- 企业法人营业执照副本、税务登记证书（如五证合一则不需提供）；

- 拟派项目负责人具有园林中级职称及以上证书；

- 供应商认为需要提供的其他资料。

以上资料若为复印件，须加盖投标人公章。

2、书面质疑受理地点：温州市西山南路凯裕花园南区会所2楼，联系人：胡先生，联系电话：15858758581。

3、政府采购监管部门：温州市财政局政府采购监管处

联系人：陈先生、马女士     联系号码：057788506788、057788523909

4、采购人名称：温州城市大学

地址：温州市龙湾区瑶溪街道雄心村

联系人：李老师，电话：0577-88226597

十三、联系方式

采购代理机构名称：浙江华诚建设工程招标代理有限公司

地 址：温州市西山南路凯裕花园南区会所2楼。

联系人：胡凌锵、王锵毅、冯珊瑚  电话：15858758581、13857720929、0577-89502089

传真： 0577-85957569

磋商邀请函

：

浙江华诚建设工程招标代理有限公司受温州城市大学委托，就温州城市大学松台校区教室等改造工程项目进行竞争性磋商，请按竞争性磋商文件的要求认真准备好磋商响应文件，按时前来磋商。

1． 项目编号：HCZB-2019061402

2． 项目名称：温州城市大学松台校区教室等改造工程

3． 竞争性磋商内容：校区教室等改造工程，具体内容及要求见竞争性磋商文件、工程量清单及图纸。

4.  工期：▲40日历天，以采购人发出的开工令为准。

5． 竞争性磋商文件发售时间：公告发布之日起至开标时间前止（竞争性磋商文件至“浙江政府采购网”自行下载）

6． 磋商保证金：无。

7.  ▲递交竞争性磋商响应文件截止时间：详见磋商公告。

递交地点：温州市西山南路凯裕花园南区会所2楼会议室。

8． ▲磋商时间：详见磋商公告。

开标地点：温州市西山南路凯裕花园南区会所2楼会议室。

9． 采购人：温州城市大学

电话：0577-88226597

联系人：李老师

招标代理公司：浙江华诚建设工程招标代理有限公司

地址：温州市西山南路凯裕花园南区会所2楼

电话： 0577-89502089、15858758581

传真： 0577-85957569

联系人：胡凌锵

温州城市大学

浙江华诚建设工程招标代理有限公司

2019年6月21日

# 投标供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人名称：温州城市大学 地址：温州市龙湾区瑶溪街道雄心村 联系人：李老师 电 话：0577-88226597 |
| 2 | 招标代理机构 | 代理机构名称：浙江华诚建设工程招标代理有限公司 代理机构地址：温州市瓯海区西山南路凯裕花园会所二楼 联系人：王锵毅 电 话：13857720929、89502089 |
| 3 | 项目名称 | 温州城市大学松台校区教室等改造工程 项目编号：HCZB-2019061402 |
| 4 | 招标内容 | 校区教室等改造工程，具体采购内容及要求见招标文件相关部分。 |
| 5 | 工期 | 40日历天。 |
| 6 | 磋商供应商资质格要求 | 详见磋商公告。 |
| 7 | 是否接受联合体投标 | (不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 8 | 踏勘现场 | □组织 (不组织 |
| 9 | 投标预备会 | □召开 (不召开 |
| 10 | 磋商截止时间 | 详见磋商公告。 |
| 11 | 分包 | □允许 (不允许 |
| 12 | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求投标人在评标结束前予以澄清、说明或补正，不接受要求进行的，评标委员会有权做无效标处理。 |
| 13 | 投标有效期 | 投标文件自投标截止时间起生效，有效期90天。 |
| 14 | 投标保证金 | 无。 |
| 15 | 磋商响应文件份数 | 正本1份，副本4份； |
| 16 | 包装要求 | 投标文件密封于包封袋中，并加盖密封印章，并在封套的封口处加盖磋商供应商单位章，并由法定代表人或其授权代表签字。 |
| 17 | 递交投标 文件地点 | 详见磋商公告。 |
| 18 | 开标时间 和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：详见磋商公告。 |
| 19 | 磋商小组 的组建 | 磋商小组成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，专家成员人数为3人及以上单数，除采购人代表外的专家将在浙江省政府采购云平台的评标专家库中随机抽取产生。 |
| 20 | 履约担保 | 履约担保的形式：银行转账或履约保函 履约担保的金额：合同价的5% 中标供应商在接到中标通知书后的7日内须向采购人提交履约担保，并且要保证履约担保在合同履行期间的有效性。 |
| 21 | 政府采购 扶持政策 | 对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）给予评标价格6%优惠。 |
| 22 | 投标人信用 查询 | （1）供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； （2）供应商信用信息查询截止时点：本项目谈判响应文件递交截止时间。 （3）供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； （4）信用信息的使用规则： ①在“信用中国”：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单； ②被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 （5）具有以上（4）所述信息记录的供应商，其投标做无效报价处理。 |
| 23 | 合同备案 | （1）中标供应商须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 （2）中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给招标代理机构：邮箱：52040414@qq.com。 |
| 24 | 注意事项 | 1）本招标文件中如有前后不一致的，一律以本“投标供应商须知前附表”为准； 2）本招标文件涉及的时间为“北京时间”，本项目涉及到的时间一律以招标公告为准； 3）本招标文件涉及的货币为“人民币”； 4）招标文件资料费用：根据省物价局有关文件规定，招标代理公司将收取本项目招标文件的编制费500元/份。 5）同级采购监督部门：温州市财政局政府采购监管处 联系人：陈先生、马女士 联系号码：057788506788、057788523909 |

第一部分    供应商须知

一   说 明

1. 本次磋商是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规组织和实施的。经温州市政府采购管理部门批准，浙江华诚建设工程招标代理有限公司受温州城市大学委托，就下列项目进行竞争性磋商，特邀请国内合格的供应商前来磋商。

2. ▲合格供应商

详见磋商公告。

3.    供应商代表

指全权代表供应商参加投标活动并签署磋商响应文件的人。如果供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》见附件二-（1）。

4. 投标费用

4.1   采购人不集中组织供应商进行察勘现场和召开标前会。

4.2   为了便于编制磋商响应文件，供应商如需要对现场和周围环境进行现场察勘，察勘现场的费用由供应商自行承担。

4.3   供应商应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人和代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5.   供应商在报名后决定不参加该项目投标，应在投标截止期前以书面形式（信函、传真加盖投标单位公章）通知浙江华诚建设工程招标代理有限公司。

6.    本项目产生的建筑垃圾必须每天清运一次。

7.    本项目位于市区步行街，请考虑材料运输、施工时间等；施工期间必须解决施工噪音、保障办公人员安全通行的通道，由此产生的费用考虑在投标报价中。

二   竞争性磋商文件

1．  竞争性磋商文件由竞争性磋商文件目录所列内容及相关资料组成。

2．  竞争性磋商文件的澄清

供应商对磋商文件如有疑点要求澄清或质疑，或认为有必要与用户进行技术交流，须在磋商邀请函规定的质疑时间前用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购机构，采购机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关供应商。

3．   竞争性磋商文件的修改

3.1   在投标截止期5天前，采购人无论是出于何种原因，均可对竞争性磋商文件用补充文件的方式进行澄清和修改，并在财政部门政府采购信息发布媒体上发布澄清和修改公告。该澄清和修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分。采购人可以视采购具体情况在竞争性磋商文件要求提交截止时间3天前，做出延长投标截止时间和开标时间的决定，并将变更时间书面通知所有竞争性磋商文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息媒体上发布变更公告。

3.2   供应商收到澄清和修改的补充文件，应立即以书面形式回复确认已收到补充文件。

三   磋商响应文件的编制

1．   供应商应认真阅读竞争性磋商文件中所有事项格式、条款和技术规范等。▲供应商没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料，或者没有对竞争性磋商文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由供应商自行承担。

2．   ▲供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现供应商提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

3．   磋商响应文件的构成：

3.1   磋商响应文件由技术资信标（含资格审查资料）和商务标两部分构成：

（一）技术资信标（含资格审查资料）

1）磋商函（附件一）

2）供应商情况表

3）项目管理机构一览表（附件三）

4）技术资信部分（本部分为技术资信分评分内容，各投标供应商根据自身情况提供）

根据评标办法自行拟定。

5）资格审查资料

- 法定代表人授权书（附件二）

- 供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前）

- 企业法人营业执照副本复印件

- 企业资质证书副本复印件

- 企业《安全生产许可证》证书副本原件（或有效的电子证书打印件）及复印件

- 项目负责人（建筑工程专业）注册建造师证书及安全生产考核B类证书原件及复印件(项目负责人必须合法取得注册证书（其注册单位与投标申请人一致，否则作无效标处理）

- 企业主要负责人的A类证书原件及复印件，企业主要负责人的“A类证书”若能在 省级及以上建设主管部门网站上查询到，则可不需提供原件，只需提供复印件及相关网站查询结果打印件，否则必须提供原件。

- 企业分管安全生产副经理应提供任职文件原件及复印件

▲以上b-h项内容，供应商应按要求提供证书等原件或复印件材料，否则其内容将不予承认，其磋商文件作无效标处理。

（二）商务（报价）标

商务部分主要包括下列内容：

- 报价函（附件五）

- 工程量清单

| 序号 | 正本（一式一份） | 副本（一式四份） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投 标 报 价 | 投 标 报 价 |
| 2 | 编制说明 | 编制总说明 |
| 3 | 投标报价费用表 | 投标报价费用表 |
| 4 | 单位（专业）工程投标报价费用表 | 单位（专业）工程投标报价费用表 |
| 5 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程量清单及计价表 |
| 6 | 施工技术措施项目清单与计价表 | 施工技术措施项目清单与计价表 |
| 7 | 综合单价计算表 | ---- |
| 8 | 综合单价工料机分析表 | ---- |
| 9 | 施工组织措施项目清单与计价表 | 施工组织措施项目清单与计价表 |
| 10 | 其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表 |
| 11 | 暂列金额明细表 | 暂列金额明细表 |
| 12 | 材料（工程设备）暂估单价表 | ---- |
| 13 | 专业工程暂估价表 | ---- |
| 14 | 专项技术措施暂估价表 | ---- |
| 15 | 计 日 工 表 | ---- |
| 16 | 总承包服务费报价表 | ---- |
| 17 | 主要工日一览表 | ---- |
| 18 | 发包人提供材料和设备一览表 | ---- |
| 19 | 主要材料和工程设备一览表 | 主要材料价格表 |
| 20 | 主要机械台班一览表 | ---- |
| 21 | 投标材料设备品牌选用表 | 投标材料设备品牌选用表 |
| 注：成交单位在领取成交通知书前必须另提供商务标套价电子文档光盘一份，商务标套价电子文档提供专业预算软件存档文件内容及EXCEL文档。 |

# 3.2   磋商响应文件格式

供应商应根据竞争性磋商文件中所提供的格式，内容按顺序填写并装订成册，分别装于技术资信标和商务标中。

4．   磋商保证金：无。

5．   投标有效期

# 5.1   ▲自开标之日起90天内投标应保持有效。投标有效期短于这个规定期限的投标将视为非响应性投标而予以拒绝。

5.2   特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与供应商协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。同意延长投标有效期的供应商不得修改磋商响应文件。

6．   磋商响应文件的签署和规定

6.1   ▲供应商应提供“技术资信标”、“商务标”各一式五份的磋商响应文件，并分别装订成册。其中正本一份、副本四份，每套磋商响应文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。

6.2   磋商响应文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由法定代表人或其授权代表签署，副本可用正本的复印。

6.3   供应商应将磋商响应文件妥为密封，标函封袋、技术资信标部分、商务标部分以及证明材料原件部分、封袋相应地方应加盖单位公章（不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替,下同）及单位法定代表人或者其磋商响应文件签署授权委托人签字或盖章。

6.5   ▲磋商响应文件如有修改和增删必须由法定代表人或其授权代表在修改和增删处旁签署或盖章，方才有效。

7.4   磋商响应文件字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其投标被拒绝。

8．   磋商响应文件的密封及标记

8.1   ▲供应商必须将磋商响应文件的“技术资信标”、“商务标”分别单独密封，且在各自的密封袋上标明“技术资信标”、“商务标”字样。封口处贴上封条，启封处加盖投标单位公章并由法定代表人或其授权代表签字。封皮上写明投标项目名称、项目编号、并注明“开标时启封”字样。

8.2   如果供应商未按上述要求密封及加写标记，采购人对磋商响应文件的误投和提前启封不负责任。

8.3  证明材料原件等需装袋密封与磋商响应文件一起递交，封皮上注明项目名称、项目编号、供应商名称。

四   磋商响应文件的递交

1．  磋商响应文件的递交

1.1   ▲磋商响应文件必须在规定的投标截止时间前送达到指定的收标地点。

1.2   ▲供应商如是法定代表人参加投标的，同时递交法定代表人有效身份证明（原件）、有效营业执照复印件（加盖公章），由采购人或招标代理机构确认投标资格。

1.3   ▲供应商如是授权代表参加投标的，同时递交法定代表人授权书（原件）、授权代表有效身份证明（原件），由采购人或招标代理机构确认投标资格。

2．  磋商响应文件的修改和撤回

2.1  在投标截止时间前，供应商可以用书面形式提出修改或撤回其投标并送达到采购人，但不得影响开标活动的正常进行。

2.2 “磋商响应文件修改”或“磋商响应文件撤回通知”都应密封并在密封袋上写明投标项目名称、编号、投标单位名称，并注明“磋商响应文件修改”或“磋商响应文件撤回通知”字样。

2.3  从投标截止日期起至投标有效期满这段时间内，供应商不得撤回其投标。

3．  ▲发生下列情况之一的磋商响应文件将拒收:

3.1  在投标截止时间以后送达的磋商响应文件；

3.2  未密封或未装订的磋商响应文件及由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的磋商响应文件；

3.3  以电讯形式递交的磋商响应文件；

五   磋商和评审

1．  磋商小组

1.1  政府采购代理机构依法组建磋商小组，磋商小组的成员在磋商过程中必须严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规的规定。不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

1.2  磋商小组由3人（含）以上的单数组成，磋商小组负责对磋商响应文件进行审查、质疑、评估、比较及确定成交候选人。

1.3  磋商期间，磋商供应商代表必须到场，负责解答有关事宜。

2．  磋商和评审

2.1  磋商双方按照磋商文件规定的时间、地点进行竞争性磋商。

2.2  首先由采购人或招标代理机构对各磋商供应商的磋商资格进行审查。然后检查各磋商供应商磋商响应文件的密封情况，确认无误后开启。▲经审查确认通过的磋商响应文件由磋商小组进行评审，审查确认未通过的磋商响应文件将被拒绝。

2.3  磋商小组根据磋商文件的规定，对磋商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定其是否对磋商文件作出了实质性响应。实质上没有响应磋商文件要求的报价将被拒绝。

2.4  评审过程中磋商供应商有义务对磋商小组提出就磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显的文字和计算错误的内容进行澄清、说明、或者纠正。并在磋商结束前，对澄清、说明或者纠正的相关内容以书面形式进行最终确认承诺，并由磋商供应商代表签字，但不得改变磋商响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.5  ▲经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，磋商供应商则被认为是“没有实质性响应竞争性磋商文件要求”，其磋商不进入下一步评审。

2.6   磋商小组对通过资格审查和符合性审查的的磋商供应商进行技术资信标评审，得出磋商供应商的技术资信标得分。

2.7   磋商小组所有成员将遵循“公开、公平、公正”的原则，采用相同的程序和标准，所有成员按顺序与单一供应商分别进行单独封闭式磋商。磋商内容包括服务价格、服务质量水平和保障措施、服务期限、服务方案、履约能力、培训计划、付款方式等方面进行磋商和综合分析考评，以确定是否满足采购要求。在磋商过程中，磋商的任何一方都不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。磋商供应商在磋商过程中所作出的各种承诺都必须用书面形式，并由磋商供应商代表签字。磋商轮次最多不超过3轮。

2.8  在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.9  在磋商过程中，磋商供应商不得向磋商小组成员询问磋商情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动，否则将取消其磋商资格。

2.10  在磋商过程中，磋商小组成员不得与磋商供应商私下交换意见，在竞争性磋商结束后，凡与磋商情况有接触的人不得将磋商情况扩散出磋商小组成员外。

2.11 磋商结束后，磋商小组将要求磋商供应商在规定的时间内，以密封书面形式统一进行最后报价，最后报价不得高于一次报价（磋商小组另有决议的除外）。

3．  宣布最终报价

3.1  宣布最终报价时邀请所有磋商供应商代表参加，参加的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。磋商供应商代表未参加磋商会的，事后不得对磋商结果提出异议。磋商供应商代表应对最终报价的内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

4．  ▲在磋商过程中，有下列情况之一的，经磋商小组认定后按无效报价处理：

1）磋商响应文件未加盖单位公章、无法定代表人签字（或盖章）或其授权代表签字（或盖章）的；

2）授权代表没有法定代表人合法、有效委托的；

3）未按磋商文件要求提供资格审查资料的；

4）工程量清单报价累计错误绝对值总额占投标报价3%（含3%）以上者（错误原因为因供应商原因造成投标报价及其综合单价遗漏工程内容、工程数量、费用或发生算术错误、冒算、多报费用、少算等，冒算、多报费用不得抵消缺漏费用）。

5）磋商响应文件中载明的工期超过磋商文件规定工期；

6）磋商响应文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的。

7）磋商供应商递交两份或多份内容不同的磋商响应文件,或在一份磋商响应文件中对同一项目报价有两个或多个报价,且未声明哪一个有效。

8）磋商响应文件附有采购人不能接受的条件；

9）磋商供应商联合体磋商的；

10）资格审查资料中拟派的项目负责人与报价函中的项目负责人不一致；

11）磋商响应文件采用总价让利或百分比让利等让利方式报价；

12）磋商小组认定不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

5．  确定成交候选人

5.1  本次采购由采购人确定成交候选人。

5.2  磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分（技术资信标得分和磋商报价得分之和）由高到低顺序推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐，评审得分且最后报价相同的，由磋商小组抽签决定。

5.3  排名第一的成交候选人放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同；或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确认因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视情况确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

6．  ▲在磋商过程中符合竞争要求的供应商或者最后磋商报价未超过采购预算的供应商不足3家的，此项目流标，应重新组织采购。

7．  磋商小组不向未成交供应商解释未成交原因，不退还磋商响应文件。

8．  磋商和评审方法详见《磋商原则及方法》。

9．  未详尽事宜，遵照有关法律法规执行。

10．  代理服务费

10.1  本次采购，代理服务费、造价咨询费按包干10000元收取，由成交人在领取成交通知书之前支付。

10.2  代理服务费可以是现金、支票或汇票。

# 第二部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号）

（2）浙江省财政厅转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购投标人网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，缺一不可）：

（1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购投标人库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖投标人公章）

（2）《中小企业声明函》（原件，加盖投标人公章，格式见附件1）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函（附件2）；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

附件1：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
    本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：                
日期：

附件2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

# 第三部分  　合同主要条款

本项目执行中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局监制的合同示范本，参照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）

合同协议书（略）

通用合同条款（略）

专用条款

#### 一、  1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：合同履行过程中经双方确认的会议纪要、经批准的施工组织设计、磋商文件 、除报价函和已标价工程量清单或预算书外的磋商响应文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                             ；

资质类别和等级：                                       ；

联系电话：                                             ；

电子信箱：                                             ；

通信地址：                                             。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                             ；

资质类别和等级：                                       ；

联系电话：                                             ；

电子信箱：                                             ；

通信地址：                                             。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：           。

1.1.3.9 永久占地包括：                                 。

1.1.3.10 临时占地包括：                                。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：国家规定的现行法律法规及浙江省、温州市的相关规定

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行的国家、浙江省和温州市的有关标准规范、质量评定标准和竣工验收规范。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  /  ；

发包人提供国外标准、规范的份数：  /  ；

发包人提供国外标准、规范的名称：  /  。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： / 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书（如果有）；（3）报价函及其附录（如果有）；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）合同履行过程中经双方确认的会议纪要；（10）经批准的施工组织设计；（11）磋商文件；（12）除报价函及附录和已标价工程量清单或预算书外的磋商响应文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限： / ；

发包人向承包人提供图纸的数量： 施工图纸六套 ；

发包人向承包人提供图纸的内容： 全套施工图   。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括： 施工组织设计、施工进度计划、培训方案 ；

承包人提供的文件的期限为：图纸会审后7天内；

承包人提供的文件的数量为：捌份；

承包人提供的文件的形式为：文本及电子光盘贰份；

发包人审批承包人文件的期限：/。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：/。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：      ；

发包人指定的接收人为：               。

承包人接收文件的地点：             ；

承包人指定的接收人为：             。

监理人接收文件的地点：            ；

监理人指定的接收人为：            。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：/。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：/  。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： / 。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 发包人 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 永久性限制 。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： / 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：工程竣工验收后。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人自行承担  。

1.12工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。双方均可在发出中标通知书或提供完整的施工图之日起60天内一次性提出书面核对要求和内容，对工程量清单进行核对和调整，在核价过程中，双方核价人员应具备相应从业资格并在成果上签字和盖章，不具备相应从业资格或未在成果上签字和盖章，视同违约。经调整后和认定后的工程量清单及合同价格作为办理结算的有效依据之一。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：单项工程量差异绝对值≥5%且各差异部分工程造价之和的绝对值≥中标造价1%的

#### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：对质量、进度、安全、投资进行管理，负责本合同的履行、监督与批准监理单位委派的工程师行使职责，行使除监理工程师职权外的其他工程师的职权协调关系，签发进度款及现场鉴证（涉及费用鉴证须经发包人盖章生效） 。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：/  。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：  /  。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/  。

发包人是否提供支付担保：/  。

发包人提供支付担保的形式：/。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：工程竣工报告、竣工验收及质量控制相关记录、施工合同、工程质量保修书、竣工图等。

承包人需要提交的竣工资料套数：  陆套  。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  承包人自行承担  。

承包人提交的竣工资料移交时间：  竣工验收合格后  。

承包人提交的竣工资料形式要求：  文本资料及电子光盘贰份  。

（10）承包人应履行的其他义务：

  - 每月提供实际完成工程量月报表，下月进度计划表，报发包人、监理人。

  - 承包人自行办理有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续，包括解决施工噪音、物体坠落、材料抛落、建筑垃圾、现场排污等涉及环境保护、卫生、交通、城管等有关部门的问题。发包人给予配合。

  - 已完工程成品在竣工验收完成前，由承包人明确施工界面、负责相应的保护工作并承担费用。如有损失，由承包人自费负责予以修复。

  - 其他：双方另行协商  。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：           ；

身份证号：           ；

建造师执业资格等级：         ；

建造师注册证书号：     ；

建造师执业印章号：      ；

安全生产考核合格证书号：     ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：                      。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不影响施工进度。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：  /  。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：  按不到位违约处理  。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：  支付违约金4万元。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：支付违约金4万元。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  /  。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：  支付违约金2万元  。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：  /  。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：  支付违约金2万元  。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：  按不到位违约处理  。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：                          。

主体结构、关键性工作的范围：                      。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：                      。

其他关于分包的约定：  分包须报经监理人、发包人同意  。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/  。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  /  。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：  是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限：合同价5%的现金（银行转账），期限自提供担保之日起至颁发工程接受证书之日止。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：  按《建设工程监理规范GB50319-2012》规定的工程质量监督、进度控制、安全管理、核实工程量工程款等工作  。

关于监理人的监理权限：  需要取得发包人批准才能行使的职权：1、变更设计；2、超清单范围的计量；3、增加工程费用的施工方案；4、工期延长；5、索赔事项；6、开、停工令；7、其他发包人认为需要批准才能行使的职权  。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  /  。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；

（2）                                   ；

（3）                                   。

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：  /  。

关于工程奖项的约定：  / 。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：  /  。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：  按温建建[2009]7号《关于加强建筑工程安全防护、文明施工措施费用管理的通知》执行  。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人承担施工安全保卫工作和责任（包括夜间施工照明，施工现场的夜间照明线路必须单独敷设），并承担各级政府管理部门所要求的以及引起的所有经济和法律责任。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  /  。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按有关规定做好文明施工，保证施工场地清洁，符合环境卫生管理要求，承担自身原因造成的损失和罚款。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：   /  。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：  /  。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  /  。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：  /  。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  /  。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  /  。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  /  。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  /  。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起60天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： / 。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：  /  。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延期一天支付违约金500元。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：延期违约金的最高限额为合同总价的3%，一旦达到最高限额，发包人可考虑终止合同，也可要求承包人继续履行合同，但承包人应赔偿发包人因此而导致的全部经济损失，并被没收履约保证金。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  /  。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）  /  ；

（2）  /  ；

（3）  /  。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：  不奖励  。

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  由承包人妥善保管及承担费用  。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：     。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：  /  。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：  /  。

施工现场需要配备的试验设备：  /  。

施工现场需要具备的其他试验条件：  /  。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：  按监理人指示进行现场工艺试验  。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：  /  。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 1、除第4点情况外，变更项目在第一次报价中已报价工程量清单有相同项目的，除磋商文件另有约定的按照相同项目单价认定，变更项目工程造价根据第一次报价项目综合单价计算后，按投标人的最后磋商报价相对其第一次报价的下浮率{(第一次报价（暂列金额及暂估价除外）-最后磋商报价（暂列金额及暂估价除外))/第一次报价（暂列金额及暂估价除外）×100%）}下降后即为变更项目的工程结算价；

2、变更项目在第一次报价已标价工程量清单中清单特征只是部分发生变更的，根据中标综合单价分析表，只对变更部分进行调整，变更部分工程造价根据上述规定计算后，按投标人的最后磋商报价相对其第一次报价的下浮率{（第一次报价（暂列金额及暂估价除外）-最后磋商报价（暂列金额及暂估价除外））/第一次报价（暂列金额及暂估价除外）×100%）}下降后即为变更项目的工程结算价；

3、新增变更项目（指在第一次报价已标价工程量清单中无相同或类似工程项目单价的项目）的综合单价，按照合理的成本与利润构成的原则，由承包人参考现行的计价依据提出适当的单价，经发包人审定后，作为结算价格；或参考现行的计价依据计算后，按投标人的最后磋商报价相对招标控制价的下浮率{（招标控制价（暂列金额及暂估价除外）-最后磋商报价（暂列金额及暂估价除外））/招标控制价（暂列金额及暂估价除外）×100%）}下降后作为变更项目的工程结算价；

4、凡合价金额占合同总价2%以及以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程数量15%及以上时；或合价金额占合同总价超过1%、不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%及以上时，其增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的相应单价在原报价基础上，调整不合理部分后，作为结算价格；

5、发包人在计划施工期之后发布变更指令，若非承包人原因，原综合单价不合理的，按照合理的成本与利润构成的原则,由承包人参考现行的计价依据和当时当地的市场价格变更部分综合单价，提出适当的单价，经发包人审定后，作为结算价格。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：  /  。

发包人审批承包人合理化建议的期限：  /  。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：

/  。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：  /  。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：  /  。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 否 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第   种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：                    ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：                         。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±   %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：                         。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：                              。

风险费用的计算方法：                                  。

风险范围以外合同价格的调整方法：                      。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：除工程量清单错误修正、设计变更、优质工程增加费外均不再调整。

风险费用的计算方法：已包含在合同总价中。

风险范围以外合同价格的调整方法：1、标后调整造价按本合同第1.13款执行。2、设计变更按计价依据（2018版）及温建建【2010】316号《关于印发<关于加强政府投资项目工程造价控制的意见>的通知》等有关政策及本合同第10条约定执行。

3、其他价格方式： / 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： 合同价10%   。

预付款支付期限：  施工进场后一次性支付  。

预付款扣回的方式：  不扣回 。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：  不要求提供预付款担保  。

预付款担保的形式为：  /  。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： 浙江省2018计价依据和建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）及《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）及相关省市文件 。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：  按月  。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：  /  。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：按通用条款。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  /  。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： 不适用 。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：  /  。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：  /  。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  /  。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：签订合同并施工进场后支付合同价的10%，工程竣工验收合格并提供竣工资料归档和决算资料后付合同价的80%； 竣工结算完成后付至结算价的100%;竣工结算完成后无息退回50%的履约担保金，剩余50%的履约担保金作为工程质量保修担保金（不计利息）,保修期满二年后，扣除由发包人垫付的应由承包人承担的维修款后，余款一次性退还（保修期从竣工验收存在问题全部整改完成并经核实之日起开始计算）。

保修期期间如出现质量问题，施工单位在接到甲方维修通知后2天内没有响应，甲方将自行委托维修，费用在工程质量保修担保金中扣除，并加收50%管理费用及罚金。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /  。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：  /  。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  /  。

（2）发包人支付进度款的期限：  /  。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  /  。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：  /  。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  /  。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  /  。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  /  。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  /  。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  /  。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按专用条款7.5.2款执行  。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：  /  。

（1）单机无负荷试车费用由                     承担；

（2）无负荷联动试车费用由                     承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：  /  。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：  承包人向发包人移交工程后10天内  。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：  /  。

竣工付款申请单应包括的内容：  /  。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：  /  。

发包人完成竣工付款的期限：  /  。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  /  。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：  陆份  。

承包人提交最终结算申请单的期限：  /  。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  /  。

（2）发包人完成支付的期限：  /  。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  24个月  。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  是  。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  （3）  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：         ；

（2）     的工程结算款；

（3）其他方式:   50%的履约担保金     。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  （3）  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:   扣留50%的履约担保金作为工程质量保修担保金   。

关于质量保证金的补充约定：  退还质量保证金不计息  。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：  详见工程质量保修书 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：详见工程质量保修书 。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  /  。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  工期予以顺延  。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  按通用条款12.4.4  。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  根据项目价值双方另行协商  。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  工期予以顺延  。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  工期予以顺延  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期予以顺延。

（7）其他：  /  。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  28  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

发包人和监理人将不定期进行安全文明施工检查，施工单位应及时整改，被一次警告后不作处罚，限期整改，被二次警告后支付安全文明施工违约金10000元；在市、县政府或有关部门组织的检查中因安全生产文明施工被通报批评的，每次支付安全文明施工费的10%的违约金。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：  /  。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  /  。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  由承包人承担  。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  /  。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  28  天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：  /  。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：  承包人应为施工现场的全部人员（包括发包人、监理人等）办理意外伤害保险，相关费用由承包人承担。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  是  。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：  /  。

#### 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  否  。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  /  。

选定争议评审员的期限：  /  。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  /  。

其他事项的约定：  /  。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  /  。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）  种方式解决：

（1）向    仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地人民法院起诉。

#### 第四部分    附件

附件一

磋 商 函

致：  （采购人名称）

根据贵方为             项目（项目编号： 　　　　　　 ）的投标邀请，我方           　　（供应商名称）作为供应商正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的磋商响应文件中，包括如下内容，并已分别单独密封装袋：

（—）按“投标须知”要求编制的磋商响应文件技术资信标【正本一份，副本四份】

（二）按“投标须知”要求编制的磋商响应文件商务标【正本一份，副本四份】

我方己完全明白竞争性磋商文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本磋商响应文件的有效期自投标截止日起 90 天内有效，如成交，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了竞争性磋商文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，供应商在投标有效期内撤回投标，磋商保证金将不予退还；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（六）我方如果成交，将保证履行竞争性磋商文件以及竞争性磋商文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）在参加本项目前三年内（被通报或者处罚的违法行为有：

）或（没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚或处罚）或（在  至  期间禁止参加政府采购活动但是期限届满，须附相关证明文件）

（八）在投标截止前（未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。）或（被“信用中国”或“中国政府采购网”列入……名单。）

（九）单位、法定代表人、本项目授权代表及本项目负责人在参加本项目前三年内（以法院判决书生效日期为准）均无行贿犯罪记录。

（十）如有列情形之一的，我方愿意被取消中标资格（如中标），同时继续承担其他一切法律后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的解释：

(1)提供虚假材料（承诺）谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其它供应商或者招标代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

（十一）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

供应商名称

公章

授权代表

日期

附件二

（1）法定代表人授权书

浙江华诚建设工程招标代理有限公司  ：

（供应商全称）法定代表人            授权           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的             （磋商项目名称、编号）的磋商活动，全权代表我方处理磋商活动中的一切事宜。

法定代表人(签字或盖章)：

供应商全称（公章）：

日期：     年    月   日

附：

授权代表（签字或盖章）：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

（2）供应商情况表

供应商名称（公章）：                                             填表日期：

| 单位名称 |  | 电 话 |  | 主管部门 |  | 企业负责人 |  | 职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 传 真 |  | 企业性质 |  | 授权代表 |  | 职务 |
| 单位简介 及机构 |  | 单位优势 及特长 |  |
| 单位概况 | 职工总数 |  | 各人员构成情况 | 上一年主要 经济指标 | 指标名称 |  | 实际完成 |  |
|  |  |  |  |  | 总产值 | 万元 | 总产值 | 万元 |
|  | 流动资金 | 万元 | 资金来源 | 自有资金 | 万元 |  | 实现利润 | 万元 | 实现利润 | 万元 |
|  |  |  |  | 银行贷款 | 万元 |  | 主要业绩 |  |
|  | 固定资产 | 原值 万元 净值 万元 | 资金性质 | 生产性 | 万元 |  |  |  |
|  |  |  |  | 非生产性 | 万元 |  |  |  |

（3）供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前）

（4）企业法人营业执照副本复印件

（5）项目负责人（园林中级及以上）职称证书复印件（其注册单位与投标申请人一致，否则作无效标处理）

▲以上资料复印件均需加盖供应商公章，证明材料原件在开标时另行密封递交。

附件三

项目管理机构一览表

| 姓名 | 本工程 拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 专业学历 | 专业年限 | 职称 | 安排上岗的起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ….. |  |  |  |  |  |  |

商务标部分格式

附件五

报 价 函

致：  （采购人名称）

1.根据你方工程项目编号为             的温州城市大学松台校区教室等改造工程的磋商文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述磋商文件的供应商须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币   （大写）   、   （小写）   的报价及项目负责人     （姓名）    ，并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任，工程质量达到  合格  。

2.我方已详细审核全部磋商文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3.一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期    日历天内完成并移交全部工程。

4.如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价 5 %的现金（银行转账） 作为履约担保。

5. 我方承认在本工程磋商过程中提供的的有关证书、材料属于磋商文件一部分且真实有效。

6.我方同意所提交的磋商文件在“供应商须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

7. 我方承诺在施工过程中严格按照市住建局等相关主管部门有关规定办理工程安全、质监手续并报有关部门备案。

8.除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本磋商文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

供应商：                               （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

邮政编码：           电话：           传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期                年             月               日

表1

已标价工程量清单

投  标  报  价

招    标    人：

工  程  名  称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投  标  人：                              (盖单位章)

法定代表人或其授权人：                  (签字或盖章)

编制时间：      年     月      日

表2

编制说明

工程名称                                              第   页 共   页

表-3

投标报价费用表

工程名称：                                     第  页  共  页

| 序号 | 工程名称 | 金额 （元） | 其中：（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金 |  |
| 1 | XX 单项工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | XX 单位工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | XX 专业工程 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | XX 单位工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | XX 专业工程 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XX 单项工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | XX 单位工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | XX 专业工程 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | XX 单位工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | XX 专业工程 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

表-4

单位（专业）工程投标报价费用表

单位（专业）工程名称：                                第  页  共   页

| 序号 | 汇总内容 | 计算公式 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |
| 其中 | 1.人工费+机械费 |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |
| （一） | 施工技术措施项目费 |  |  |
| 其中 | 2.人工费+机械费 |  |  |
| （二） | 施工组织措施项目费 |  |  |
| 其中 | 3.安全文明施工费 |  |  |
| 三 | 其他项目 |  |  |
| （一） | 暂列金额 |  |  |
| 其中 | 4.标化工地增加费 |  |  |
|  | 5.优质工程增加费 |  |  |
|  | 6.其他暂列金额 |  |  |
| （二） | 暂估价 |  |  |
| 其中 | 7.材料（工程设备）暂估价 |  |  |
|  | 8.专业工程暂估价 |  |  |
|  | 9.专业技术措施暂估价 |  |  |
| （三） | 计日工 |  |  |
| （四） | 施工总承包服务费 |  |  |
| 其中 | 专业发包工程管理费 |  |  |
|  | 甲供材料设备管理费 |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |
| 五 | 税金 |  |  |
| 六 | 投标报价合计 | 一＋二＋三＋四＋五 |  |

表-5

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：                                     第  页  共   页

| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 其中（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

表-6

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：                                     第  页  共   页

| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 其中（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

表-7

综合单价计算表

单位（专业）工程名称：                                     第  页  共   页

| 清单编码 | 项目编码(定额编号) | 清单(定额)项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料(设备)费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计 |  |
| 合计 |  |

表-8

综合单价工料机分析表

| 清单综合单价组成明细 |
| --- |
| 序号 | 名称及规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 其中 | 合价(元) | 其中 |
|  |  |  |  |  | 暂估单价（元） |  | 暂估合价（元） |
| 1 | 人 工 | 一类人工 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 二类人工 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 三类人工 |  |  |  | — |  | — |
|  | 人工费小计 |  |  |
| 2 | 材料（工程设备） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料（工程设备）费小计 |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  | 机械费小计 |  |  |
| 4 | 工料机费用合计(1+2+3) |  |  |
| 5 | 管理费（计费基数×费率） |  |  |
| 6 | 利润（计费基数×费率） |  |  |
| 7 | 综合单价(4+5+6) |  |  |

表-9

| 施工组织（总价）措施项目清单与计价表 |
| --- |
| 工程名称: | 标段: | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注 |
| 1 |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 安全文明施工基本费 |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 标化工地增加费 |  |  |  |  |
| 2 |  | 提前竣工增加费 |  |  |  |  |
| 3 |  | 二次搬运费 |  |  |  |  |
| 4 |  | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |
| 5 |  | 其他施工组织措施费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |

表-10

| 其他项目清单与计价汇总表 |
| --- |
| 工程名称: | 标段: | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |
| 1.1 | 标化工地增加费 |  |  |
| 1.2 | 优质工程增加费 |  |  |
| 1.3 | 其他暂列金额 |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |
| 2.1 | 材料（设备）暂估价 |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 2.3 | 专项技术措施暂估价 |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |
| 合 计 |  |  |

表-11

| 暂列金额明细表 |
| --- |
| 工程名称: | 标段: | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| 1 | 标化工地增加费 | 项 |  |  |
| 2 | 优质工程增加费 | 项 |  |  |
| 3 | 其他暂列金额 | 项 |  |  |
| 3.1 | 其他暂列金额 | 项 |  |  |
| 合计 |  |  |  |

表-12

| 材料（工程设备）暂估单价表 |
| --- |
| 单位(专业)工程名称: | 标段: | 第1页 共1页 |
| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 合计 |  |  |  |  |

表-13

| 专业工程暂估价表 |
| --- |
| 单位(专业)工程名称: | 标段: | 第1页 共1页 |
| 序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注 |
| 合计 |  |  |

表-14

| 专项技术措施暂估价表 |
| --- |
| 单位(专业)工程名称: | 标段: | 第1页 共1页 |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注 |
| 合计 |  |  |

表-15

| 计 日 工 表 |
| --- |
| 单位(专业)工程名称: | 标段: | 第1页 共1页 |
| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元) |
| 一 | 人 工 | 元 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 人 工 小 计 |  |
| 二 | 材 料 | 元 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 材 料 小 计 |  |
| 三 | 施 工 机 械 | 元 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 施工机械小计 |  |
| 总 计 |  |

表-16

| 总承包服务费计价表 |
| --- |
| 单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | 标段: | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 发包人单独发包的专业工程 |  |  |  |  |
| 1.1 | 专业发包工程管理费 |  |  |  |  |
| 2 | 发包人提供材料(设备) |  |  |  |  |
| 2.1 | 甲供材料设备保管费 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

表-17

| 主要工日一览表 |
| --- |
| 工程名称: | 标段: | 第1页 共1页 |
| 序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注 |

表-18

| 发包人提供材料和设备一览表 |
| --- |
| 工程名称: | 标段: |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 材料(设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注 |

表-19

| 主要材料和工程设备一览表 |
| --- |
| 工程名称: | 标段: |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注 |

表-20

| 主要机械台班一览表 |
| --- |
| 工程名称: | 标段: | 第1页 共1页 |
| 序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注 |

表-21

投标材料设备品牌选用表

| 序号 | 产品名称 | 投标材料、设备品牌名称 | 型号、规格 |
| --- | --- | --- | --- |

第五部分   工程量清单计价

1.招标工程量清单说明

1.1招标工程量清单是招标人依据国家标准、招标文件、设计文件以及施工现场实际情况编制的，随招标文件发布供投标人报价的工程量清单，包括其说明及表格。约定计量规则中没有的清单项目（或定额项目），其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸、地质勘察资料等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础。实际工程计量、结算价格的确定以及价款支付应遵循合同条款（包括通用条款和专用条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。

1.4浙江省建设工程计价规则（2018版）及其配套文件（以下简称计价依据）是本工程计价的依据，除本招标文件有特别约定外均按计价依据规定执行。本工程执行浙江省、温州市现行计价相关文件。

2.投标报价说明

2.1投标报价应根据招标文件中的有关计价要求、招标单位提供的全套施工图纸、技术资料、招标工程量清单，结合本工程实际情况和自身综合实力，依据企业定额（或计价依据）和市场价格自主报价。

2.2招标工程量清单中的每一清单项目（或定额项目）须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.3招标工程量清单中投标人没有填入单价或价格的清单项目（或定额项目），其费用视为己分摊在招标工程量清单中其他相关清单项目（或定额项目）的单价或价格之中。

2.4分部分项清单项目（或定额项目）按下列要求报价：

2.4.1分部分项清单项目（或定额项目）计价应依据计价规范中关于综合单价的组成内容确定报价。

2.4.2投标人在投标文件中应明确所选用主要材料、设备的品牌、厂家以及质量等级。投标人投标的产品必须满足招标设计要求，其性能、主要技术指标参照或不低于招标工程量清单及招标文件中提供的技术标准和要求，招标人如有提供参考品牌的，投标人投标的产品品牌档次应参照或相当于招标工程量清单中参考品牌的档次，否则中标后招标人有权更换产品，并保持综合单价不变。

2.4.3在我市市区范围内凡具备预拌混凝土运输车及输送泵车通行条件的建筑工程（含桩基工程），必须使用预拌混凝土，严禁在施工现场搅拌混凝土。

2.4.4在我市市区范围内禁止现场搅拌混凝土、砂浆的建设工程，实行招投标的，建设单位应当将使用散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆的要求列入招标文件，投标人应将有关费用列入投标文件。

2.5.措施项目按下列要求报价：

2.5.1投标人根据招标工程量清单中所列的措施项目清单自主报价。以分部分项工程量清单方式计价的，采用综合单价；以费率方式计价的，除另有规定外可参照计价依据（2018版）计取。投标人认为清单所列措施项目中不发生费用的，应以“0”计价，不得删除。

2.5.2本工程招标工期见投标人须知前附表，清单中的提前竣工增加费结合本工程实际和自身情况报价。

2.5.3安全文明施工基本费按计价依据（2018版）及温州市规定计取，投标人的投标报价不得低于规定费率的下限或基准费率的90%，否则按文件规定调整并保持投标总价不变。

2.5.4其他施工措施费：见招标工程量清单。

2.6 其他项目按下列要求报价：

2.6.1暂列金额：按招标工程量清单规定的金额计算，不得变动。

2.6.2暂估价：按招标工程量清单规定的金额计算，不得变动。

2.6.3计日工：以招标人提供的暂估数量进行计算，由投标人自主确定综合单价进行计算。

2.6.4施工总承包服务费：无。

2.6.5标化工地增加费：不要求。

2.6.6优质工程增加费：不要求。

2.7 规费、税金按下列要求报价：

2.7.1 社会保险费、住房公积金、税金应按《浙江省建设工程施工费用定额（2018版）》规定、《转发关于浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》（温住建发〔2018〕299号）及温州市相关文件规定的费率计取，不得作为竞争性费用。

3.其他

3.1本工程中标单位在接到中标通知书后10个日历天内，根据商务标的内容，必须向采购人提供打印书面文件一式五份。

3.2今后施工过程中，不论本工程施工范围或工程量增减如何变动，成交人均需无条件接受并予以实施，工程量清单中项目如有修改，按实际工程量结算，结算方式执行本磋商文件规定。

4.工程量清单详见附件。

第六部分   磋商原则及方法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式
管理暂行办法》等相关法规特制定本磋商原则及方法。

# 一. 总  则

磋商工作遵循“公平、公正、科学、择优”原则和“诚实、信誉、效率”的服务原则。最大限度的保护采购人权益，严格按照磋商文件的要求，对磋商响应文件进行综合评审。磋商供应商不得以任何方式干扰政府采购工作的进行，一经发现其磋商响应文件将被拒绝。

二. 磋商程序

磋商小组对各供应商的资格进行审查；然后与合格供应商进行报价磋商；最后进行商务标的评审，根据评审结果，提交评审报告。

三．磋商办法

1．磋商小组按照磋商文件规定的时间、地点准时进行磋商。

2．首先检查各磋商供应商磋商响应文件的密封情况，确认无误后开启，然后采购人或招标代理机构对各磋商供应商的磋商资格进行审查（审查内容见磋商文件资格审查资料部分）。▲经审查确认通过的磋商响应文件由磋商小组进行评审，审查确认未通过的磋商响应文件将被拒绝。

3．磋商小组根据磋商文件的规定，对磋商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定其是否对磋商文件作出了实质性响应。实质上没有响应磋商文件要求的报价将被拒绝。

4．磋商过程中磋商供应商有义务对磋商小组提出就磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显的文字和计算错误的内容进行澄清、说明、或者纠正。并在磋商结束前，对澄清、说明或者纠正的相关内容以书面形式进行最终确认承诺，并由磋商供应商代表签字，但不得改变磋商响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5. ▲经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，磋商供应商则被认为是“没有实质性响应竞争性磋商文件要求”，其磋商不进入下一步评审。

6. 磋商小组对通过资格审查和符合性审查的的磋商供应商进行技术资信标评审，得出磋商供应商的技术资信标得分。

7．磋商小组所有成员将遵循“公开、公平、公正”的原则，采用相同的程序和标准，磋商小组所有成员与供应商进行磋商，以确定是否满足采购要求。在磋商过程中，磋商的任何一方都不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。磋商供应商在磋商过程中所作出的各种承诺都必须用书面形式，并由磋商供应商代表签字。磋商轮次最多不超过3轮。

8.在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

9.在磋商过程中，磋商供应商不得向磋商小组成员询问磋商情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动，否则将取消其磋商资格。

10.在磋商过程中，磋商小组成员不得与磋商供应商私下交换意见，在竞争性磋商结束后，凡与磋商情况有接触的人不得将磋商情况扩散出磋商小组成员外。

11.磋商结束后，磋商小组将要求磋商供应商在规定的时间内，以密封书面形式统一进行最后报价，最后报价不得高于一次报价（磋商小组另有决议的除外）。

12.宣布最终报价时邀请所有磋商供应商代表参加，参加的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。磋商供应商代表未参加磋商会的，事后不得对磋商结果提出异议。磋商供应商代表应对最终报价的内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

12. 磋商小组根据磋商供应商最后磋商报价情况，计算出各磋商供应商的磋商报价得分，最后按照评审得分（技术资信标得分和磋商报价得分之和）由高到低顺序推荐2名成交候选供应商。

13.▲在磋商过程中符合竞争要求的供应商或者最终报价未超过采购预算的供应商不足3家的，此项目流（废）标，应重新组织采购。

14.磋商小组不向未成交供应商解释未成交原因，不退还磋商响应文件。

15.未详尽事宜，遵照有关法律法规执行.

四．磋商细则及成交供应商确定原则

1、技术资信标评分 60分

各磋商小组成员按下列评分项目进行评定，每人一张评分计算表，由磋商小组成员各自评定打分并记实名。如任何一张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。磋商小组成员对各投标人的各项评分内容评分的合计分的算术平均值为该磋商供应商技术资信分的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）。

| 评分内容 档次 | 一档 | 二档 | 三档 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业综合实力：根据企业信誉、荣誉、类似业绩等综合打分 | 8-6 实力强，荣誉多，类似业绩多 | 6-4 实力一般，有一定荣誉，有类似业绩 | 4-0 实力较弱，荣誉较少，类似业绩较少 |
| 施工组织计划，根据计划是否可行，合理，安排有序等，综合打分 | 8-6 施工组织合理，有序 | 6-4 施工组织可行 | 4-0 施工组织较不合理，不切实际 |
| 施工进度计划，根据计划是否可行，合理，各工艺衔接合理性，整体进程等综合打分 进度计划作为中标承诺之一，中标人应根据中标的进度计划合理安排进度，造成违约的，招标人有权进行处罚 | 10-8 施工进度合理，有序 | 8-5 施工进度可行 | 5-0 施工进度较不合理，不切实际 |
| 人员安排计划，根据计划是否可行，合理，人员到位，安排等综合打分。 | 8-6 人员安排度合理，有序 | 6-4 人员安排可行 | 4-0 人员安排较不合理，不切实际 |
| 施工难点分析，根据本工程施工难点、重点分析是否合理、全面及应对措施是否有效等综合打分 | 5-4 施工难点、重点分析合理、全面，应对措施有效 | 4-2 施工难点、重点分析基本合理、较全面 | 2-0 施工难点、重点分析不切实际 |
| 售后及本地化服务：根据售后服务承诺的范围和完善程度（包括售后服务网点完善性、保修、服务标准，人员配备，故障响应修复时间方式及保障措施等）综合打分。 | 6-4 在温有完善的售后服务网点，人员配备，对故障响应时间短，措施合理 | 4-2 在温有售后服务网点，人员配备，对故障响应时间较长，措施较少 | 2-0 在温无售后服务网点，人员配备，对故障响应时间不合理 |
| 根据主要材料品牌选用表综合打分 | 13 完全满足招标的文件要求或正偏离 | 12-8 基本满足招标文件要求 | 8-0 基本不满足招标文件要求 |
| 投标文件编制质量，根据投标文件编制内容有无漏项、编排顺序等综合打分 | 2 投标文件编制内内容无漏项、编排顺序合理 | 1.5-1 投标文件编制内内容无漏项、编排顺序不合理 | 1-0 投标文件编制内内容有漏项 |

2、磋商报价评分

满足磋商文件要求且最后的磋商报价价格最低的报价为磋商基准价。

1）有效供应商的最后磋商报价等于磋商基准价时其磋商报价得分为满分40分；

2）其他供应商的价格分按以下公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×40%×100（四舍五入后保留小数2位）

3）供应商报价超出采购预算，其响应文件作无效标处理。（采购预算：55万元）

4）所有供应商的最后磋商报价均超出采购预算，采购单位无法支付，本项目做流标处理，应重新组织采购。

5）▲小微企业商务报价=小微企业报价×（1-6%）。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3、磋商小组根据评审情况，按照评审得分（技术资信标得分和磋商报价得分之和）由高到低顺序推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐，评审得分且最后报价相同的，由磋商小组抽签决定。

五．确定成交供应商

排名第一的成交候选人放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同；或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确认因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视情况确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

磋商结束后，将在财政部门指定的信息网公示成交结果，并向成交供应商发出成交通知书。

六．磋商供应商的义务

磋商供应商应随时接受磋商小组成员的询问，解答包括有关的技术问题等。磋商结束，所有评审资料存政府采购代理机构备查。