GXTC

浙江省人民医院望江山院区望江山路高压电力电缆迁改工程

单一来源采购文件

编号：GXCZ-C-24360027

采购人：浙江省人民医院

采购代理机构：国信招标集团股份有限公司

2024年4月

目  录

采购邀请函

第一章  供应商须知

第二章  合同条款

第三章  工程量清单

第四章  技术标准和要求

第五章  图纸

第六章  采购响应文件的组成和格式

# 采购邀请函

致：浙江大有实业有限公司

根据[2024]18158号政府采购计划书，国信招标集团股份有限公司受浙江省人民医院的委托，就其所需的浙江省人民医院望江山院区望江山路高压电力电缆迁改工程组织单一来源采购。现邀请贵单位前来参加采购响应。

- 项目基本情况

项目编号：GXCZ-C-24360027

项目名称：浙江省人民医院望江山院区望江山路高压电力电缆迁改工程

采购方式：单一来源采购

预算金额（元）：1430000

最高限价（元）：1429643

采购需求：

数量: 1  
   预算金额（元）:1430000

单位：项

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：浙江省人民医院望江山院区望江山路高压电力电缆迁改工程，具体要求详见招标文件第三章。

备注：

合同履约期限：工期60日历天，详见采购文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3、供应商的特定资格条件：

（1）供应商具有电力工程施工总承包叁级（或输变电工程专业承包叁级）及以上资质，同时具备国家电力监管委员会颁发的承装（修、试）电力设施许可证五级及以上资质；

（2）拟派项目经理具有机电工程专业二级及以上建造师注册证书；

（3）供应商须具有企业安全生产许可证；企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有“三类人员”A类证书；拟派项目经理须具有“三类人员”B类证书；拟派施工现场专职安全生产管理人员具有“三类人员”C类证书；

4、供应商及拟派项目经理2021年3月1日至响应截止时间前无行贿犯罪记录（以中国裁判文书网查询结果为准）。

三、 获取（下载）采购文件：

时间：/至2024年04月26日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地址（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”

方式：①潜在供应商通过浙江政府采购网“政府采购云平台”在线获取【公告下方选取“（潜在供应商）获取采购文件”→登录“政府采购云平台”→项目采购→获取采购文件→申请获取采购文件→申请通过后“下载采购文件”】，本项目不提供纸质版采购文件。②潜在供应商只有在浙江政府采购网“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作合法获取了采购文件，否则采购响应将被拒绝。③潜在供应商获取采购文件前应注册成为浙江政府采购网“政府采购云平台”正式供应商，编制电子投标（响应）文件前还需申领CA锁并绑定注册账号，具体详见浙江政府采购网“政府采购云平台”供应商注册及CA锁申领要求。

采购文件售价(元)：0

四、 响应文件提交（上传）：

截止时间：2024年04月26日14:00（北京时间）

地点（网址）：①“电子加密投标（响应）文件”通过浙江政府采购网“政府采购云平台”在线提交；②“电子备份投标（响应）文件”提交至浙江省杭州市文一西路1218号恒生科技园1号楼4层413会议室。

五、响应文件开启：

开启时间：2024年04月26日14:00（北京时间）

地点（网址）：供应商通过浙江政府采购网“政府采购云平台”在线参加开标（响应文件开启）、谈判。

六、其他事项：

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、本项目非专门面向中小企业采购；中小企业划分标准所属行业：建筑业。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

- 采购人信息

名称：浙江省人民医院

地址：杭州市西湖区转塘街道望江山路1号

项目联系人（询问）：王工

项目联系方式（询问）：0571-87312033、0571-85893589

质疑联系人：陈老师

质疑联系方式：0571-87312033

2、采购代理机构信息

名称：国信招标集团股份有限公司

地址：浙江省杭州市文一西路1218号恒生科技园1号楼4层

传真：0571-88084051

项目联系人（询问）：华杰

项目联系方式（询问）：0571-88392867

质疑联系人：王秋平

质疑联系方式：0571-81387199

3、同级政府采购监督管理部门

名称：浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室

联系人：朱女士、王女士

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

前附表

| 序号 | 项目 | 内容与要求 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 电子交易须知 | 1、本次政府采购采用电子交易方式，电子交易平台为浙江政府采购网“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”（以下简称“政府采购云平台”或“政采云”）。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台正式供应商。编制电子投标（响应）文件前还需申领CA证书并绑定帐号（办理流程可参见http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。 2、供应商编制电子投标（响应）文件应安装政府采购云平台“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制电子加密投标（响应）文件，未按规定加密的电子投标（响应）文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html）。 3、供应商应当在投标（响应）截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标（响应）文件”上传电子交易平台，否则投标（响应）无效。电子投标（响应）文件相关制作流程可参考“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”（详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html或https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）。电子投标（响应）文件应按规定格式加盖公章、签字或盖人名章，法定代表人或授权代表如无电子签名（或电子人名章）的，可采用书面签字扫描上传形式。 4、“电子备份投标（响应）文件”是指与“电子加密投标（响应）文件”同时生成的数据电文形式的投标（响应）文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标（响应）文件”后，还可以邮寄或送达（地址见采购文件）的方式在投标（响应）截止时间前提交以介质（U盘或光盘）存储的“电子备份投标（响应）文件”（非强制性要求，供应商可自行决定是否提交备份文件，并承担下述第5条未提交备份文件的风险）。供应商如提交“电子备份投标（响应）文件”，则应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、供应商单位名称等并加盖公章。 本项目投标（响应）阶段不要求提交纸质投标（响应）文件，但中标、成交供应商在中标、成交后应按采购人要求提交与上传至电子交易平台内容一致的纸质投标（响应）文件。 5、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织在线开标，所有供应商均应当准时在线参加。开标时间后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密投标（响应）文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标（响应）文件”的在线解密。 开标时，通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密（响应）文件”已按时解密的，“电子备份（响应）文件”自动失效；通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标（响应）文件”如无法按时解密，供应商提交了“电子备份投标（响应）文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标（响应）文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，以“电子备份投标（响应）文件”参与评标，“电子加密投标（响应）文件”自动失效。 “电子加密投标（响应）文件”无法按时解密，供应商也未递交“电子备份投标（响应）文件”的，视为投标（响应）文件撤回。未上传“电子加密投标（响应）文件”，仅提交“电子备份投标（响应）文件”的，投标（响应）无效。 项目评审过程中，如有询标澄清，均通过电子交易平台发出，供应商应通过电子交易平台在规定时间内进行回复。单一来源采购项目的协商、二次报价也均通过电子交易平台进行，供应商收到协商或二次报价信息后均应通过电子交易平台在规定时间内进行回复或报价。 6、供应商应当在投标（响应）截止时间前完成电子投标（响应）文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回电子投标（响应）文件。补充或者修改电子投标（响应）文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标（响应）截止时间前未完成上传的，视为撤回投标（响应）文件。投标（响应）、响应截止时间后送达的投标（响应）文件，将被拒收。 7、供应商在参加电子交易过程中,可参照浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题（网址https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding），或致电平台95763获取相关服务支持。 |
| 1 | 项目名称 | 浙江省人民医院望江山院区望江山路高压电力电缆迁改工程 |
| 2 | 项目地点 | 杭州市上塘路158号 |
| 3 | 采购内容 | 浙江省人民医院望江山院区望江山路高压电力电缆迁改工程，具体详见采购文件。 |
| 4 | 预算金额 | 143万元 |
| 5 | ▲最高限价 | 142.9643万元； |
| 6 | 供应商资质 | 详见采购邀请函 |
| 7 | 采购响应文件有效期 | 采购截止之日起60日历天 |
| 8 | 采购响应文件份数 | 本项目投标（响应）阶段不要求提交纸质投标（响应）文件，但成交供应商在成交后应按采购人要求提交与上传至电子交易平台内容一致的纸质投标（响应）文件（一式三份，加盖公章）。 |
| 9 | 采购响应文件递交截止时间 | 2024年04月26日14:00； |
| 10 | 采购响应文件递交 | 1、“电子加密投标（响应）文件”1份，投标（响应）截止时间前上传至“政府采购云平台”电子交易平台： （1）“电子加密投标（响应）文件”是指通过政采云“电子交易客户端”完成投标（响应）文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标（响应）文件。 （2）供应商应先安装政采云“电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，政采云通过“电子交易客户端”编制并加密投标（响应）文件。 2、“电子备份投标（响应）文件”1份，可以邮寄或送达的方式在投标（响应）截止时间前提交至采购代理机构（地址：浙江省杭州市文一西路1218号恒生科技园1号楼4层413室）： （1）“电子备份投标（响应）文件”是指与“电子加密投标（响应）文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制、是否提交“电子备份投标（响应）文件”。 （3）其他方式编制的备份投标（响应）文件视为无效备份投标（响应）文件。 |
| 11 | 采购响应时间 | 2024年04月26日14:00； |
| 12 | 响应地点 | “电子加密投标（响应）文件”通过浙江政府采购网“政府采购云平台”在线提交； “电子备份投标（响应）文件”提交至浙江省杭州市文一西路1218号恒生科技园1号楼4层411会议室（或邮寄至413室）。 |
| 13 | 工期 | 60日历天。 |
| 14 | 付款方式 | 详见合同条款 |
| 15 | 履约保证金 | 详见合同条款 |
| 16 | 信用信息及行贿犯罪查询 | 1、信用信息查询的截止时点：递交投标截止时间。 2、查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：将供应商信用记录查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购过程文件一并保存； 4、信用信息的使用规则：本政府采购项目的供应商在信用信息查询截止时点（含）之前存在第一章采购邀请函 “供应商资格要求”中所述不良信用记录的，资格审查不通过，不得参与投标。 5、通过中国裁判文书网查询供应商行贿犯罪记录，并将查询结果网页截图作为查询记录和证据与其他采购过程文件一并保存，本政府采购项目的供应商在行贿犯罪记录查询截止时点（含）之前存在第一章招标公告 “供应商资格要求”中所述行贿犯罪记录的，资格审查不通过，不得参与投标。 |
| 17 | 代理服务费计算 | 本次采购的采购代理服务费由成交供应商直接向采购代理机构支付，成交供应商应在接到成交通知后5个工作日内向采购代理机构支付采购代理服务费，请供应商在报价时考虑，无需单独列报，仅需包含在总报价中即可。具体收费标准如下： 采购代理服务费按照国家发展计划委员会计价格【2002】1980号文《招标代理服务收费管理办法》、发改办价格[2003]857号文《国家发展改革委员会办公厅关于采购代理服务费有关问题的通知》、发改价格【2011】534号文《国家发改委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》规定计算标准的8折，以成交价为计费基数计算采购代理服务费。 |

# 第一章 供应商须知

## 一、参加采购响应方的资格

（一）参加单一来源采购的合格供应商（以下简称“采购响应方”）应同时满足下列条件:

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3、供应商的特定资格条件：

（1）供应商具有电力工程施工总承包叁级资质（或输变电工程专业承包叁级资质），同时具备国家电力监管委员会颁发的承装（修、试）电力设施许可证五级及以上资质；

（2）拟派项目经理具有机电工程专业二级及以上建造师注册证书；

（3）供应商须具有企业安全生产许可证；企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有“三类人员”A类证书；拟派项目经理须具有“三类人员”B类证书；拟派施工现场专职安全生产管理人员具有“三类人员”C类证书；

4、供应商及拟派项目经理2021年3月1日至响应截止时间前无行贿犯罪记录（以中国裁判文书网查询结果为准）。

5、本项目不接受联合体响应。

（二）采购委托

如采购响应方代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

（三）采购费用

无论采购过程中的作法和结果如何，均由供应商承担所有与参加采购有关的全部费用。

## 二、采购文件说明

（一）采购文件为本次采购单位发出的采购文件，采购响应方递交的文件为采购响应文件。

1、采购响应文件由“采购响应文件的组成”所列内容组成。

2、采购响应方应详细阅读采购文件的全部内容。不按采购文件要求提供的采购响应文件和资料，将导致采购响应被拒绝。

（二）采购文件的澄清

采购响应方对采购文件如有疑义，须用书面（含传真、电子邮件）形式告知采购代理公司，但告知不得迟于采购截止日期前24小时，采购单位应用书面（含传真、电子邮件）形式作出答复

（三）采购文件的修改

1、在采购截止时间前，采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对采购响应方提问的澄清，均可对采购文件用补充文件的方式进行修改。

2、对采购文件的修改，将以书面（含传真）的形式通知采购响应方。补充文件将作为采购文件的组成部分，对采购响应方有约束力。

3、为使采购响应方有足够的时间按采购文件的修改要求考虑修正采购响应文件，采购单位可以酌情推迟采购的截止日期，并将此变更书面通知采购响应方。

三、采购响应文件

（一）采购响应文件计量单位

采购响应文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

（二）采购响应文件的组成:

1、采购响应报价部分

（1）报价函及附录

（2）已标价工程量清单

（3）最后报价函（协商结束后，根据评审小组要求提交,首次报价时无需提交）；

2、商务部分主要包括下列内容（以下要求提供的复印件均需加盖采购响应方公章）：

（1）法定代表人身份证明书；

（2）法定代表人授权委托书；

（3）协商保证金；

（4）商务、合同条款偏差表；

（5）资格审查表及资格证明文件（详见响应文件格式要求）

（6）企业基本情况表

（7）近年完成的类似项目情况表

（8）主要施工人员的工作履历表

（9）商务及资信评审打分资料一览表

（10）供应商承诺书；

（11）采购文件要求的其他内容以及供应商认为必要的其他内容。

3、技术部分主要包括下列内容：

（1）施工组织设计

（2）项目管理机构

（3）技术偏离表

（4）主要材料（设备）品牌选择一览表

（5）各主要设备详细技术参数说明（如有）

（6）采购文件要求的或供应商认为有必要提供的其它技术资料

（三）采购响应文件内容填写说明

1、采购响应文件按统一格式填写，装订成册；

2、采购响应函与采购项目报价明细表(附件一)为采购的主要内容，要求按格式填写，统一规范。

（四）采购报价

采购响应文件中的所有报价均以人民币（元）为单位；

采购响应方要按采购的内容填写单价、总价及其他事项，并由法人代表或授权代表签署并加盖公章；

采购单位不接受任何选择报价,对采购内容（包括子项）只允许有一个报价。

采购响应分多轮（一般不超过3轮，具体由评审小组确定）进行，首次报价在采购响应文件中体现；最后报价在采购结束后由采购响应方在规定的时间内书面提供。

采购响应报价是履行合同的最终价格，本次投标报价为人民币价。

（五）采购响应文件的有效期

1、自采购开始之日起60天内。有效期短于这个规定期限的采购响应文件，将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购单位可与供应商协商延长采购响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面(含传真)的形式进行。

（六）采购响应文件的签署及规定

1、组成采购响应文件的各项资料应齐全无误。

2、供应商应填写全称，同时加盖电子公章。

3、采购响应文件必须由法定代表人或其授权代表签署。

4、采购响应文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

5、采购响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

## 四、采购响应文件的递交

（一）采购响应文件的密封及标记

# “电子备份投标（响应）文件”单独密封包装。密封包装封口处应加盖供应商单位公章，并由法定代表人或其授权代理人签字（或盖人名章）。

成交之后递交的纸质投标（响应）文件应胶装成册，并按规定签字或盖章。。

（二）采购截止时间

1、采购“电子加密投标（响应）文件”应在采购截止时间通过浙江政府采购网“政府采购云平台”在线提交。

2、采购单位推迟采购响应截止时间时，应以书面或传真的形式，通知供应商。在这种情况下，评审小组和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

3、响应截止时间到达后，采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织在线开标，所有供应商均应当准时在线参加。开标时间后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密投标（响应）文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标（响应）文件”的在线解密。

（三）采购响应文件的修改和撤回

供应商在采购截止时间前，可以对所递交的采购响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购单位。补充、修改的内容应当按采购文件要求签署、盖章，并作为采购文件的组成部分。

（四）采购响应文件的澄清

1、评审小组有权就采购响应文件中含混之处向供应商提出询问或澄清要求。供应商必须进行书面答复、澄清或承诺。

2、供应商作出的书面答复或承诺，须有供应商法定代表人或其授权代理人的签字，并将作为采购响应文件的一部分。

## 五、（采购）规则、程序、内容及成交标准

（一）采购规则

1、采购代理机构将按照单一来源采购文件规定的时间、地点和程序组织响应文件在线开启，供应商通过“政府采购云平台”在线参加。

评审小组成员由相关技术专家、采购人代表三人或三人以上单数组成，其中经济、技术专家不少于三分之二。

2、供应商在线参加响应。

（二）评审程序：

1、采购人授权评审小组对供应商资格进行审查；

2、评审小组审阅供应商提交的文件资料是否实质性响应采购文件；

3、评审小组与采购响应方进行商务、技术及价格等进行谈判；

4、综合评审；

5、最后报价；

6、确定成交供应商；

7、签发成交通知书；

评审小组对采购响应文件是否作出了实质性响应的判定，只依据采购响应文件（含补充文件）本身的内容，不依据在最后报价程序结束后的任何外来证明。

（三）评审保密

1、评审开始后，直到授予成交供应商合同止，凡是属于审查、澄清、有关资料、价格和推荐成交供应商意向等整个评审过程中的相关信息，评审小组及相关人员均不得向供应商或其他无关的人员透露。

2、在评审期间，供应商企图影响评审小组和采购单位的任何活动，将导致采购响应被拒绝，并承担相应的法律责任。

3、供应商有下列情况之一的，作无效响应处理：

（1）采购响应文件与采购文件内容要求有重大偏离,且采购人不能接受的；

（2）采购响应文件未按规定签署；

（3）最后报价有两个或两个以上解释的；

（4）供应商的服务时间不能实质性响应文件要求的，采购人不能接受的；

（5）价格、商务、技术及其他部分不能满足采购需求，采购人不能接受的；

（6）采购响应文件编排混乱或材料不全使评审小组无法审评的；

（7）其他按采购文件和法律法规可作为无效响应的情况。

4、废标处理，按《政府采购法》等法律法规执行。

本评审规则、程序、内容及成交标准只适应于“国信招标集团股份有限公司的编号GXCZ-C-24360027采购文件。

## 六、授予合同

（一）授予合同的依据

1、采购单位签发的成交通知书；

2、采购文件、采购文件的修改及补充通知；

3、采购响应文件和评审过程中供应商作出的澄清、说明、纠正和承诺。

（二）成交通知

1、在采购响应有效期内，采购单位以书面形式通知所确定的成交方。通知也可以传真的形式，但需要以书面确认。

2、成交通知书将是合同的一个组成部分。

（三）签订合同

1、成交供应商与采购人应按成交通知书中规定的时间、地点签订合同，否则应承担相应的法律责任。

2、采购文件、采购响应文件及评审过程中有关澄清和承诺等文件均应作为合同附件。

3、自合同签订之日起2个工作日内，成交供应商需将合同送采购代理机构备案。

第二章 合同条款及格式

浙江省人民医院望江山院区望江山路高压电力电缆迁改工程合同

工程名称：

工程编号：

发包人：

承包人：

签订地点：

施工总承包合同

发包人：浙江省人民医院

承包人：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等法律规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方就浙江省人民医院望江山院区望江山路高压电力电缆迁改工程（以下简称“工程”）施工及有关事项经协商一致，签订本合同。

## 1.工程概况

1.1 工程名称：浙江省人民医院望江山院区望江山路高压电力电缆迁改工程。

1.2 工程地点：望江山路。

1.3 工程立项批准文号：       /        。

1.4 承包方式：施工总承包。

1.5工程承包范围：负责上述线路迁改工程电缆电气部分、土建部分、通信自动化部分（如有）、带电部分（如有）、架空线拆除等的施工管理及调试。

1.6组成本合同的文件包括：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）技术标准和要求；

（4）图纸；

（5）已标价工程量清单或预算书；

（6）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。上述文件规定不一致的，以顺序在先的文件解释为准。

1.7定义和解释

（1）基准日期：指投标截止之日前28天的日期，未经招标投标签订的合同为合同签订之日前28天。

（2）日、天：本合同约定的日和天均指日历日，包括法定节假日。

本合同中词语的定义与住房城乡建设部、国家工商行政管理总局联合发布的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）中第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

## 2.工程质量

2.1 质量等级：合格。工程质量应达到以下第 1 种标准。

（1）工程质量应当达到国家标准《电气安装工程施工及验收规范》规定的质量标准。

（2）工程质量符合国家颁发的现行施工、安装规程、规范标准，并达到设计要求。

监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验，但监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。监理人的检查和检验影响施工正常进行的，经检查检验合格的，由此增加的费用和延误的工期由发包人承担。

因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准时，承包人应承担违约责任。因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。

2.2发包人、承包人双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据责任比例分别承担。

## 3.工期

3.1 合同总工期：      日（为日历工期，包括法定节假日）。

3.2 计划开工日期：        ，实际开工日期以发包人书面通知的开工日期为准。但发包人最迟应在        日前发出开工通知，否则承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和延误的工期，并向承包人支付合理利润。

3.3 计划竣工日期：           ，实际竣工日期以承包人送交申请竣工验收报告的日期为实际竣工日期，工程按要求修改后通过竣工验收的，修改后提请验收的日期为实际竣工日期。

3.4 发生以下情况的，工期顺延，发包人承担由此增加的费用并向承包人支付合理利润，承包人不承担责任：

3.4.1 发包人原因导致工期延误的。包括但不限于所提供图纸不符合合同约定或未提供的、未能按合同约定提供开工条件的、提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的、未能按合同约定日期支付工程款的、监理人未按合同约定发出指示、批准等文件；

3.4.2 不可抗力、政府行为、意外事件等原因造成停工的；

3.4.3 非承包人原因而影响施工的；

3.4.4 合同约定的其他情形。

3.5 工期提前：发包人要求工程或其中一部分提前竣工时，承包人接受提前竣工要求的，发包人应当补偿承包人由此增加的费用。工期提前的相关程序及费用增加，按第14条［合同变更］的约定执行。任何情况下，发包人不得压缩合理工期。

3.6遇到不利物质条件时，发包人要求承包人采取克服不利物质条件的合理措施继续施工的，承包人因采取合理措施而增加的费用和延误的工期由发包人承担。

3.7发生异常恶劣气候条件时，发包人要求承包人采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工的，承包人因采取合理措施而增加的费用和延误的工期由发包人承担。

## 4.图纸和施工条件

下列图纸、资料、施工条件由发包人在开工日期之前提供或实施完毕：

4.1 图纸的提供和交底

发包人应向承包人免费提供图纸 4 套，图纸包括 设计说明、设计概算、施工蓝图 ，并组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。

4.2 提供基础资料

发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程施工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常施工为限。

4.3 发包人提供的施工条件

4.3.1将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；

4.3.2保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；

4.3.3协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用；

4.3.4若需开挖马路，发包人办理开挖许可证；

4.3.5发包人按相应规范及电力部门要求提供相关资料；

4.3.6其他应由发包人提供的设施和条件。

4.4 逾期提供的责任

因发包人未按合同约定提供图纸、基础资料，以及施工现场、施工条件，导致承包人费用增加和（或）工期延误的，增加的费用和延误的工期由发包人承担，发包人还应向承包人支付合理利润。

## 5.工程价款

本合同暂定含税总价为人民币        ，其中：不含税价    元，税率   %，税金     元。若增值税法定适用税率发生变化，合同不含税价保持不变，并按新的税率计算增值税，相应调整合同总价。

## 6.支付方式

6.1 工程款按以下第 6.1.2 种方式支付：

6.1.1 一次性支付：      。

6.1.2 分期支付：（1）本合同生效之日起30天内，发包人向承包人预付合同暂定含税总价的70%，总计人民币：             元（大写：            ）；

（2）余款在工程验收合格后，承包人将工程结算书交给发包人，发包人在收到结算书后28天内完成审核并经双方认可，确认无误后三十日内一次性付清余款。发包人逾期未完成审核的，视为发包人认可承包人提交的工程结算书。

6.2 发包人向承包人支付工程承包费，应支付至承包人如下指定收款账户：

户名：             _

账号：

开户行：

## 7.价格调整及结算

7.1 工程验收合格后，双方同意按以下标准结算本工程的工程价款。如果在合同执行期间有新的国家、地方或行业标准施行，按新标准执行。

7.1.1工程费用及其调整：本工程造价为暂定造价，不含政策处理费用、设计费、监理费，由甲方自行承担。最终合同价格根据工程竣工时的实际工程量按实结算。重大设计变更主要依据为设计单位提出的设计修改通知单和由甲方（或监理人）或乙方因施工工艺变化、现场施工条件变化等原因而提出的并经相关方确认的变更联系单。

7.1.2 结算原则：

（1）本工程采用定额项目清单计价，计价依据及施工取费标准为：土建部分执行《浙江省市政工程预算定额（2018版）》，电气、通信与自动化部分执行《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》、施工取费执行《浙江省建设工程计价规则（2018版）》及相关计价文件等。其中：土建部分按道路工程中值计费，电气与自动化部分按电气工程中值计费。施工组织措施项目费中安全文明施工基本费、二次搬运费、冬雨季施工增加费按费率中值计取，行车行人干扰增加费可凭甲方书面证明依据，按定额相应费率中值计取。带电作业工程费用执行《20kV及以下配电网工程预算定额（2016版）》。余土外运按财政审核30kM计。在施工期间，若前述定额标准发生变化的，则按最新的定额标准执行。

（2）工程结算时，工程量根据竣工图并结合现场实际及甲方签证，按实结算。设备按预算单价不变；材料价格按施工期间浙江省及杭州市造价信息（正刊）前80%工期的除税信息价的算术平均值计算，优先选用杭州市造价信息；对于省、市信息价正刊未发布的设备、材料，按杭州市财政局核准的电力信息价执行。

（3）本工程结算审核（审计）时，若工程结算审核核减额超过送审造价的5%的，乙方应承担核减额超过送审造价5%部分的核减追加费，核减追加费以核减额超过送审造价5%部分为基数，按5%计算。具体收费标准详见浙价服[2009]84号：追加审计费由承包人直接支付给发包人委托的造价咨询单位，若承包人逾期未支付的，发包人有权在应付工程款内予以扣除。

7.2 因基准日期后合同所适用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担。承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发包人承担。未经发包人同意的，如果该措施避免了发包人的损失，则发包人在避免损失的额度内承担该措施费。

## 8.材料设备供应

8.1 本工程由发包人供应主要材料设备的，发包人应按约定的内容提供材料和工程设备，并向承包人提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。发包人应提前24小时以书面形式通知承包人、监理人材料和工程设备到货时间，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。验收移交后，由承包人负责接收、运输和保管，保管费用由发包人承担。发包人或监理人未通知承包人清点、验收的，承包人不负责材料和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由发包人负责。

8.2 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照第15.1款〔发包人违约〕约定办理。

发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。

8.3 除本合同约定由发包人供应的材料和工程设备外，本工程所需其他材料和工程设备均由承包人提供。承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。

8.4 由发包人购买的设备、材料所引发的事故由发包人负责；由承包人购买的设备、材料所引发的事故由承包人负责。

8.5 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，承包人对由监理人单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，监理人未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送监理人，监理人应承认该试验结果。

# 承包人单独试验的，监理人要求承包人重新试验和检验的，可由监理人与承包人共同进行，监理人未参与共同试验的除外。重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和延误的工期由发包人承担。

## 9.双方派驻本工程项目的代表

9.1 发包人派驻本工程项目的代表为 王建 联系电话15158194887，履行本合同项下的发包人责任，该代表应是本合同下经授权代表发包人的人。发包人代表有权代表发包人实施本合同，决定对双方工作进行协调的程序。

9.2 承包人客户经理为      联系电话      ；项目施工负责人为      联系电话     。

9.3 双方派驻本工程施工场地的代表，按照本合同约定行使各自派出方的权利，履行派出方的义务。

9.4 发包人项目代表在授权范围内向承包人项目代表发出的任何书面形式的条件和指令，承包人项目代表应予执行。

9.5 发包人负责对其代表、雇员、监理人及其委托的除承包人外的其它人员进行安全教育，并遵守承包人工程现场的安全规定。因发包人的代表、雇员、监理人及其委托的除承包人外的其它人员未能遵守承包人工程现场的安全、质量、环境保护、文明施工等规定所发生的包括但不限于人身伤害、财产损失、安全事故，由发包人负责。

## 10.双方权利

10.1 发包人权利

10.1.1 根据工程需要调换派驻施工场地的代表，但应提前 10 日书面通知承包人；调换后代表的权责不变。

10.1.2 审批承包人编制的施工进度计划、工程施工组织设计、质量、安全保证组织措施和技术措施。

10.1.3 对工程安全质量管理、施工进度进行监督，参加材料、设备验收、隐蔽工程验收、竣工验收，检查工程安全管理工作。

10.1.4 督促承包人安全文明施工，达到环境管理目标。承包人在工程建设中存在违反有关安全规程、制度、要求时，发包人、监理人应制止直至停止承包人的工作。

10.1.5 其他：          /         。

10.2 承包人权利

10.2.1 在征得发包人同意后，根据工程需要调换派驻本工程项目经理，调换后代表的权责不变。

10.2.2 按合同约定取得合同价款。

10.2.3 对于发包人和监理人违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。

10.2.4 其他：          /          。

## 11.双方义务

11.1 发包人义务

11.1.1 负责工程项目资金筹集，办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和延误的工期，并支付承包人合理的利润。

11.1.2 负责做好本工程的勘设红线、规划许可证、施工许可证申领工作、及时签证工程联系单。

11.1.3 负责做好本工程的有关政策处理工作（包括承担相应的费用），办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地、进行绿化迁移审批、道路挖掘审批等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；将施工所需水、电从施工场地外部接至施工现场，提供施工期间的水源、电源等接口，保证施工期间的需要。

11.1.4 及时向承包人提交有关图纸、资料文件，组织图纸会审和技术交底工作，提供应由发包人负责提供的有关技术资料。

11.1.5 向承包人提供施工场地的工程地质、地下管线资料和出具处理意见，对资料的真实、准确性负责；协助处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作，并承担相应费用。

11.1.6 若工程中途停建、缓建等发包人引起的原因而造成承包人的停工、窝工、返工等费用，发包人据实予以补偿，由于人力不可抗拒及政府原因，本合同有约定的依据相关约定解决，无约定的另行协商解决。

11.1.7 按约定向承包人支付工程款。

11.1.8 协调施工场地进行交叉作业的发包人发包的各专业单位间的关系。配合承包人协调履行本合同所需的与第三方之间的关系，以便承包人顺利完成施工。

工程涉及到交通设施等接电设备需由路灯供电，或需占用路灯管沟的，发包人负责到路灯所办理相关外接电手续。

11.1.9 严格执行国家安全生产和环境保护的有关规定。

11.1.10 及时组织竣工验收。

11.1.11 对接入电力系统的设备，及时向承包人提供具有相应资质企业出具的设备相关试验合格证明。

11.1.12 发包人按合同约定占用的区域、接收的工程（单位工程），由发包人承担占用区域、工程或单位工程的照管、保护、维护和保安工作，及因此产生的费用、损害和责任。

11.1.13 发包人负责提供部分生产工艺技术（含专利技术、专有技术、工艺设计）和（或）设计方案（含总体布局、功能分区、建筑造型和主体结构，或发包人委托第三方设计单位提供的设计方案）时，应对所提供的工艺流程、工艺技术数据、工艺条件、软件、分析手册、操作指导书、设备制造指导书和其它承包人的文件资料、发包人的要求，和（或）总体布局、功能分区等，或第三方设计单位提供的设计方案负责。

11.1.14 发包人应要求监理人将授权的总监理工程师和监理工程师的姓名及授权范围以书面形式提前通知承包人，并要求总监理工程师不应将应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担相应责任。

11.1.15 发包人的安全责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失；

（3）由于发包人原因对承包人、监理人造成的人员人身伤亡和财产损失；

（4）由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。

发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，并保障承包人免于承受因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任。

11.1.16 发包人应负责的其他工作： /  。

11.2 承包人义务

11.2.1 承包人应按照合同约定的标准、规范、工程的功能、规模和竣工日期，完成采购、施工、竣工试验等工作，不得违反国家强制性标准、规范的规定。

11.2.2 按照合同约定按时竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

11.2.3 采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失，非承包人原因造成的除外。

11.2.4 遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护和安全生产等管理规定。

11.2.5 履行本合同所需的与第三方之间的关系。

11.2.6 编制有关施工技术、作业计划、安全措施等方案，严格按照设计图纸要求组织施工。

11.2.7 属承包人安装调试质量问题，由承包人负责返工。

11.2.8 配合发包人做好工程验收工作；提醒发包人及时向供电企业申请工程中间检查和工程验收合格后的竣工检验等，并做好消缺工作。

11.2.9 负责施工场地的安全保卫及文明施工，确保工程结束后场地清洁。

11.2.10 竣工后一月内按发包人要求的套数提供工程所涉完整图纸和资料。

11.2.11 承包人应负责的其他工作： / 。

## 12.工程验收和保修

12.1 隐蔽工程验收

具备隐蔽条件的工程部位，承包人应在自检合格后通知发包人或监理人验收，验收应于通知后 10 日内完成，验收合格并经发包人或监理人在检验记录上签字后，承包人才可进行隐蔽和继续施工。发包人或监理人不能按时进行检查的，应在检查前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。发包人或监理人未在上述时间验收的或未书面反馈意见的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作。

承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。

12.2 竣工验收

12.2.1 承包人按照施工组织设计的要求完成分部分项工程施工的，分部分项工程经承包人自检合格并具备验收条件的，承包人应提前48小时通知监理人进行验收。监理人不能按时进行验收的，应在验收前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时。监理人未按时进行验收，也未提出延期要求的，承包人有权自行验收，监理人应认可验收结果。

12.2.2 工程具备竣工验收条件的，承包人应按国家竣工验收的有关规定在施工完成后 30 日内向发包人提供竣工验收报告、竣工资料、竣工图纸 2 份。发包人应在收到申请竣工验收报告后七日内组织竣工验收，并在三天内给予书面的认可或提出相应修改意见。

12.2.3 工程竣工验收通过，承包人送交申请竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按要求修改后通过竣工验收的，修改后提请验收的日期为实际竣工日期。

发包人未按第12.2.2款约定时限进行审查或未组织验收的视同通过验收。

12.2.4 竣工验收不合格的，承包人应按照验收意见对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，重新提交竣工验收申请报告，并按本款约定的程序重新进行验收。

12.2.5 竣工报告经发包人同意后，承包人按国家有关规定或合同约定向发包人递交竣工结算报告及结算资料，同时双方办理工程交接手续。发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批或未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单。

发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，并承担逾期接收工程的违约责任。

12.2.6 如发包人擅自使用，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任，并承担工程此后的一切保管责任。工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

发包人需要在工程竣工前使用单位工程的，或承包人提出提前交付已经竣工的单位工程且经发包人同意的，可进行单位工程验收，验收的程序按照第12.2款〔竣工验收〕的约定进行。

验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程接收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。发包人要求在工程竣工前交付单位工程，由此导致承包人费用增加和工期延误的，由发包人承担由此增加的费用和延误的工期，并支付承包人合理的利润。

12.2.7 实际竣工日期也视为工程保修期和缺陷责任期的起始日期。

12.3 保修责任和缺陷修复责任

本工程的保修责任及缺陷修复责任适用以下约定。

12.3.1 承包人应按照法律规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。具体保修期限如下：

（1）电力线路工程和变电站安装工程保修期为1年。

（2）建筑工程保修期

A.建筑物、构筑物的土建工程、室外上、下水工程及道路工程2年；

B.屋面防水5年；

C.户内电气管线，上下水管线，室内外装修2年；

D.供热/供冷工程2个供暖/供冷期。

（3）接地极工程保修期为2年。

12.3.2 保修期内，因发包人使用不当或其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润。

因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。

## 13.保密义务

13.1 当事人一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的商业秘密、技术秘密，以及任何一方明确要求保密的其它信息，负有保密责任，未经同意，不得对外泄露或用于本合同以外的目的。

13.2 本条约定在本合同终止后仍然继续有效，且不受合同解除、终止或无效的影响。

## 14.合同变更

14.1 除本合同已有约定外，任何一方都不得擅自变更或解除本合同，如确需变更或解除本合同，应经双方另行协商，并达成书面协议。

14.2 变更的范围

合同履行过程中发生以下情形的，按本条约定进行变更：

（1）增加或减少合同中工作达到约定标准（增减幅度超过合同价的 / %）或追加额外的工作；

（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

（3）改变合同中工作的质量标准或其他特性；

（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

（5）改变工程的时间安排或实施顺序；

（6）承包人提出合理化建议，发包人认可的（合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人应按降低的合同价格或提高工程经济效益数额的   /  %对承包人给予奖励）。

14.3 变更程序

14.3.1 承包人收到发包人下达的变更指示后，认为不能执行，应在收到变更指示后 14 天内提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响。

14.3.2 变更估价程序

承包人应在收到变更指示后14天内，向发包人提交变更估价申请。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕，审批完毕后双方签订变更签证后方可执行变更工作。因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。

变更估价按照本款约定处理：

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定。

## 15.违约责任

15.1 发包人违约

15.1.1 发包人在履行合同过程中发生的下列情形，构成违约：

（1）未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的。发包人违约的，除竣工日期得以顺延外，应按合同订立时全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率（LPR）支付迟延付款利息，并赔偿承包人因此产生的窝工、设备租赁、人工、管理费等实际损失。逾期支付超过56天的，按照合同订立时全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率（LPR）的两倍支付违约金；

（2）未能按时提供真实、准确、齐全的工艺技术和（或）建筑设计方案、项目基础资料和现场障碍资料；

（3）发包人破产、停业清理或进入清算程序，或情况表明发包人将进入破产和（或）清算程序，或发包人无力支付合同款项；

（4）发包人未经承包人同意，擅自解除合同。发包人应当按照承包人实际完成工程量结算工程款，并且按工程预算总价的百分之二十承担违约责任。

（5）发包方未能履行合同中约定的其它责任和义务。

15.1.2 发包人发生违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人。

15.1.3 承包人按第15.1.2款约定暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人应承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。

15.1.4 承包人根据发包人通知暂停工程的，承包人有权在暂停45日后向发包人发出要求复工的通知。发包人的暂停超过180日，或因不可抗力的暂停致使合同无法履行，承包人有权提出价格调整要求，或有权发出解除合同的通知解除合同。

15.1.5 解除合同后的付款

因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列金额，并解除履约担保：

（1）合同解除日以前所完成工作的价款；

（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人支付相关款项后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；

（4）承包人撤离施工场地以及遣散人员的金额；

（5）由于解除合同应赔偿的承包人损失；

（6）按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。

发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保。

15.2 承包人违约

15.2.1 承包人在履行合同过程中发生的下列情况，构成违约：

（1）承包人经三次试验仍未能通过竣工试验、或经三次试验仍未能通过竣工后试验，导致工程任何主要部分或整个工程丧失了使用价值、生产价值、使用利益；

（2）违反约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程，发包人指定供应商除外；

（3）未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；

（4）缺陷责任期内，未对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示进行修补；

（5）无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（6）不按合同约定履行义务的其他情况。

15.2.2 承包人发生违约情况时，监理人可向承包人发出书面整改通知，要求其在指定的合理期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加或工期延误。经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，监理人应签发复工通知复工。

15.2.3 监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可发出解除合同通知，承担人还应当承担由此造成的直接经济损失。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。但发包人这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

15.2.4 合同解除后的估价、付款和结清

合同解除后，监理人应与合同当事人商定或确定承包人实际完成工作的价值，以及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。合同双方确认前述款项后，签署最终结清证书，结清全部款项。

15.3 承包人在本合同项下承担的违约责任和赔偿责任上限为合同总价的 / %。

承包人在本合同项下承担的违约责任和赔偿责任上限为合同总价的 / %。

15.4 任一方违约除应承担相应违约责任外，守约方向违约方主张权利所产生的费用（包括但不限于律师费、诉讼费、财产保全申请费、财产保全担保服务费、公证费、鉴定费等费用）亦由违约方承担。

## 16.索赔

16.1 本合同任何一方如有正当的索赔理由和有关索赔事件的证据，并有意向对方索赔，均应在索赔事件发生后28天内（含本数），向另一方发出书面通知（简称“索赔通知”）进行索赔。

16.2 被索赔方应在接到索赔通知后28天内（含本数）给予回应，包括要求对方进一步补充索赔理由和证据。如果发包人未在上述期限内作出答复的，则视为对承包人索赔要求的认可。

16.3 在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和增加费用，并支付合理利润。

（l）变更；

（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；

（3）因发包人原因导致的暂停施工；

（4）未按合同约定及时支付预付款、进度款；

（5）发包人提供的基准资料错误；

（6）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；

（7）发包人未及时按照“发包人义务”履行相关义务；

（8）发包人提供的材料或工程设备不合格；

（9）发包人造成工期延误的其他原因。

非因承、发包人原因导致的工期延误，承包人有权要求发包人延长工期，增加的费用由双方协商分担。

## 17.不可抗力

17.1 不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、武装冲突、社会动乱、暴乱或按照本条的定义构成不可抗力的其他事件。

17.2 若不可抗力的发生完全或部分地妨碍一方履行本合同项下除本条约定外的任何义务，则该方可免除或延迟履行其义务。

17.3 若任何一方因不可抗力而不能履行本合同，则该方应立即告知另一方，并在10日内（含本数）以书面方式正式通知另一方。该通知中应说明不可抗力的发生日期和预计持续的时间、事件性质、对该方履行本合同的影响及该方为减少不可抗力影响所采取的措施。

17.4 如果不可抗力阻碍受影响方履行义务持续超过120日（含本数），合同各方应协商决定继续履行本合同的条款或终止本合同。

17.5 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；

（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；

（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。

17.6 因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，发包人应支付以下费用：

（1）合同解除前承包人已完成工作的价款；

（2）承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；

（3）发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；

（4）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；

（5）按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；

（6）双方商定或确定的其他款项。

合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项后28天内完成上述款项的支付。

## 18.争议解决方式

18.1 因合同及合同有关事项发生的争议，双方应本着诚实信用原则，通过友好协商解决，经协商仍无法达成一致的，按以下第（1）种方式处理：

（1）仲裁：提交杭州仲裁委员会仲裁，按照申请仲裁时该仲裁机构有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

（2）诉讼：向工程所在地人民法院提起诉讼。

18.2 在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。

## 19.合同的生效

本合同经双方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖双方公章或合同专用章之日起生效。合同签订日期以双方中最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。

## 20.其他事项

20.1 如有未尽事项，双方可另签订补充协议。

20.2 本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。

20.3 本合同一式 陆 份，发包人执 叁 份，承包人执 叁 份，各份具有同等法律效力。

## 21.特别约定

本特别约定是合同各方经协商后对合同其他条款的修改或补充，如有不一致，以特别约定为准。

21.1 甲乙双方一致同意，本工程由承包人分公司“        ”负责实施，故工程实施过程中的签证、联系单、工程竣工图、竣工结算文件等文件承包人均以“   ”名义签章。

21.2 双方责任依照本合同、附件及补充协议等仍无法厘清的，参照国家工商总局与住建部联合发布的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）之“通用条款”部分解决。

（以下无正文）

签 署 页

| 发包人：浙江省人民医院（盖章） | 承包人： （盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人(负责人)或 授权代表（签字）： | 法定代表人（负责人）或 授权代表（签字）： |
| 签订日期： | 签订日期： |
| 地址：杭州市西湖区转塘街道大诸桥社区167号 | 地址： |
| 联系人：王建 | 联系人： |
| 电话：15158194887 | 电话： |
| Email：619590725@qq.com | Email： |
| 开户银行：杭州联合银行转塘支行 | 开户银行： |
| 账号：201000160604432 | 账号： |
| 统一社会信用代码：91330106670632760M | 统一社会信用代码： |

# 第三章  工程量清单

- 工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据采购文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与采购文件中的供应商须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单仅是报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第七章“技术标准和要求”的有关规定。

1.4 补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明：详见采购人提供的“工程量清单”中的说明。

- 报价说明

2.1、本工程的报价采用固定综合单价法的方式。工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2、报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和，各供应商在最终报价时需先较初次报价基础上计算好下浮率[下浮率统一规定为：1.保留小数点后两位2.小数点第三位只进位，不四舍五入。(例如下浮率8.3401%，取下浮率8.35%；下浮率8.345%，取下浮率8.35%）]，即最终报价为初次报价×（1-下浮率）。

2.3、供应商的报价应是完成合同条款所列采购工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复作为供应商计算单价或总价的依据。

2.4、计价方法统一以《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）规定的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量计算规则为依据，以采购人给出的工程量清单内容，按照《浙江省建设工程计价规则》（2018），结合项目具体条件和企业定额，自主报价。其中，采购人提供的工程量清单项目特征有描述不清楚或不完整的，但又是完成该分项工程必须的工作内容，供应商应在采购文件规定的时间向采购人或代理机构提出，否则采购人将视作供应商的报价已结合施工图及施工规范进行综合考虑，竣工结算时不再调整。

采购人有权根据工程实际情况调整（增减）工程量，供应商对此不得有异议。

2.5、分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单所填报的价格均为固定综合单价，即完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润等。

其中：报价的人工、材料（设备）、施工机械台班消耗量应根据本单位企业定额确定，没有企业定额的，可参照本省计价依据；人工、材料（设备）、机械台班单价应按照本单位自己掌握的市场价格信息确定，如没有，可参照省市建设工程造价管理机构发布的价格信息确定；企业管理费、利润应根据企业自身的经营管理水平、市场竞争状况、拟建工程实际情况综合分析确定。

2.6、措施项目（包括施工技术措施和施工组织措施）是为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目，本工程量清单措施项目是按通常项目列出，供应商可根据自行编制的施工方案或施工组织设计在措施项目清单中对已列项目外，且必须发生的项目自行增加，并填报综合单价。成交后，措施费用一次包干，不因工程量的调整而调整。

措施项目清单中相关措施项目费用含义如下：

施工技术措施费

（1）大型机械设备进出场及安拆费：指机械整体或分体自停放场地运至施工现场或由一个施工地点运至另一个施工地点，所发生的机械进出场运输和转移费用及机械在施工现场进行安装、拆卸所需的人工费、材料费、机械费、试运转费和安装所需的辅助设施的费用。

（2）脚手架费：指施工需要的各种脚手架搭、拆、运输费用及脚手架的摊销（或租赁）费用。

（3）其他施工技术措施费：根据专业、地区及工程特点补充的技术措施费用，针对具体项目而言，即上述技术措施项目未包括，而根据施工组织设计需发生的技术措施费用。

施工组织措施费

（1）环境保护费：指施工现场为达到环保部门要求所需的各项费用。

（2）文明施工费：指施工现场文明施工所需要的各项费用。

（3）安全施工费：指施工现场安全施工所需要的各项费用。

（4）临时设施费：指施工企业为进行建筑工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施费用等。

临时设施包括：临时宿舍、文化福利及公用事业房屋与构筑物，仓库、办公室、加工厂（场）以及在规定范围内道路、水、电、管线等临时设施工照明设备摊销及照明用电等费用。

临时设施费用包括：临时设施的搭设、维修、拆除费或摊销费。

（5）夜间施工增加费：指因夜间施工所发生的夜班补助费、夜间施工降效等。

（6）缩短工期增加费：指因缩短工期要求发生的施工增加费，包括夜间施工增加费、周转材料加大投入量所增加的费用等。

（7）二次搬运费：指因施工场地狭小等特殊情况而发生的发生材料、设备等二次搬运费用。

（8）已完工工程及设备保护费：指竣工验收前，对已完工工程、设备进行保护所需的费用。

（9）施工期间，确保不影响医疗场所的正常运行所需的费用。

（10）其他施工组织措施费：指根据各专业、地区及工程特点补充的如行车干扰费等发生的施工组织措施费用项目。

2.7、供应商应对所有的措施项目按“措施项目分析表”进行报价分析。

2.8、规费是指国家及地方政府规定必须交纳的费用，包括社会保障费（养老保险、失业保险、医疗保险）、住房公积金、工伤保险费等。

2.9、合同价格形式为固定综合单价合同，在合同约定范围内单价不作调整。

2.10、如发生施工水电，则费用按实际发生用量装表计量，并按水电部门收费规定支付给发包人，如不装表则按最终总审定价的0.7%支付给发包人；如不发生施工用水用电则不计取。

2.11、分部分项工程量清单中的工程量是按实物净量计算的，一切损耗均应在报价的固定综合单价中考虑。

2.12、供应商在填报价格及费用时应充分考虑国家现行技术标准、规范和施工图纸要求。

2.13、本工程的材料设备，本工程的材料设备，均要求选用市场主流的优质品牌产品，供应商报价时应按采购要求（包括技术要求、设计要求）对主要设备材料的生产厂或品牌进行明确。

供应商在施工时须按响应的品牌及厂家采购，采购前15天内向发包人提供样品，并经发包人和监理工程师认可封样后方可采购；如遇供应商自身的原因而更换的，须经发包人、监理工程师同意方可更换。在施工过程中，材料色泽必须事先经发包人确认，无论材料色泽如何变化，价格均不予调整，请供应商在报价时考虑此因素。

供应商所有设备、材料必须为全新的未使用过的正品，如发现使用假冒伪劣或已经使用过的的设备材料的，需无条件立即更换，并视作承包人违约，根据违约条款进行相应的处罚；给造成采购人损失的，承担全部赔偿责任。

2.14、报价文件中“主要材料（设备）价格表”，供应商应按其规定格式填写；对采购人无推荐品牌的材料设备，供应商也应在备注栏中标明选择的品牌。若供应商未列出的，在施工期间，采购人可根据工程需要提出要求，供应商必须按照采购人的要求提供材料（设备），且报价不予调整，费用差价风险由供应商承担。

2.15、除非采购人对采购文件予以修改，供应商应按采购人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将被否决。供应商未填单价或合价的工程项目，在实施后，采购人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

2.16、供应商应到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

2.17、公共费用（如交通、过路过桥、市容、卫生、环保、噪音、排污、治安等费用）由供应商自行调研作为单项费用计入措施项目费中，否则视作优惠。

2.18、供应商应根据有关要求，加强安全防护、文明施工工作。文明施工、环境保护、安全施工、临时设施费等措施费用必须充分保证。

2.19、安全文明施工基本费:费率不得低于《浙江省建设工程计价规则（2018版）》规定的相应费率下限。未计取的视作优惠，发包人不再另行支付。

2.20、规费：按《浙江省建设工程计价规则（2018版）》规定计取，未计取的视作优惠，发包人不再另行支付。

2.21、税金按《浙江省建设工程计价规则（2018版）》规定计取，未计取的视作优惠，发包人不再另行支付。

2.22、本项目暂列金  /  万元，计入响应总报价，报价时不可竞争。

2.23、按国家有关规范及图纸要求，建设单位保留直接委托第三方检测的权利，检测费用由建设单位承担，承包人无条件做好配合工作。如检测不合格，则检测及整改费用均由承包人负责承担。

2.24、本工程发包范围内由发包人提供的设备及安装要求详见采购人对工程主要材料（设备）的要求，各子项综合单价报价时须计辅材费、现场交接保管费（含工地卸车、交接验收、保管、二次搬运等费用）和就位安装及调试费（含试运行）等，以及管理、利润、风险等费用，未计入的视作优惠。

2.25、本项目建设地址位于望江山院区望江山路，施工场地有限，人流较大，供应商一旦成交，施工时务必需做好降低噪音、防尘、减少干扰、安全文明施工和成品保护的防护措施（防护措施必须确保安全、美观、采用硬质防护及彩绘饰面覆盖，彩绘内容按按采购人要求），确保医院正常有序运行，费用由供应商自理，请在报价时予以考虑，成交后不予调整。

2.26、本项目施工场地空间有限、出入施工现场的通道与医院道路为共用道路，医院日常人流较大，施工过程中的设备材料的运入和建筑垃圾的运出方式应科学合理，请供应商递交响应文件前对现场进行踏勘，在确保施工安全的前提下，据现场条件选择科学合理的设备材料运入和建筑垃圾运出的方式，费用由供应商自理，请供应商在报价时予以考虑。

2.27、本工程限制施工时间:早上7：30以前；中午12：00-13:30。其余时段根据采购人的要求，在病人或周边居民有投诉的情况下，工程施工将受到一定限制，报价时需综合考虑上述因素。

2.28、本项目涉及望江山路主干道，人流车流较大，施工期间不能影响院区正常运行，需根据施工实际情况进行分阶段施工，请在报价时予以考虑，成交后不予调整。

2.29、本项目施工期间可能对周边单位造成一些干扰，施工单位需与相关单位做好施工协调工作，所产生的费用由供应商自理，请供应商在报价时予以考虑。

2.30、本项目施工可能涉及隐蔽工程预埋及原有隐蔽工程迁改等事项，施工单位需与相关单位做好施工协调工作，请供应商在报价时予以考虑。

2.31、本项目主要有道路工程及大门改造工程组成，道路工程施工周期较短，大门区域沥青路面无法一次性到位，本次项目面层沥青需分批次铺设，以达到最好的展示效果，施工单位需综合考虑上述情况，请在报价内进行综合考虑。

2.32、采购人不支持供应商不平衡报价，发现供应商响应报价存在不平衡报价的，成交后采购人有权要求对不平衡报价涉及的主要材料（设备）进行甲供。

2.33、其他注意事项详见《医院装修改造等施工特别注意事项》。

《医院装修改造等施工特别注意事项》

为保证装修改造期间医院正常的诊疗秩序及减少安全隐患，在按规范施工的情况下特别强调如下要求，对于违反以下要求的行为，后勤办将每次扣罚履约保证金1000元（上不封顶）：

1、施工区域采用彩钢板围护，要求简洁美观，封闭防尘要彻底，同时做好原有装饰不拆除部分的成品保护工作；

2、现场垃圾每天施工结束前清理完毕，垃圾（除管板外）必须装袋清运，并保证垃圾清运通道在每次清运完成后予以清洁，否则医院有权不提供电梯运输服务。垃圾清运及材料进场由指定电梯搬运，时间为每天晚18：00至次日晨6：00；

3、施工人员必须由指定通道出入工地现场，并要求服装整洁；

4、噪音控制，较大噪音工作时间必须安排在非门诊时间进行，并能够根据医院的通知及时停工；

5、安全用电，严格三级配电箱制度，杜绝乱拉乱接等不规范用电行为。禁止从医疗电源取电；

6、施工场地严控吸烟，如果不能保证禁止吸烟，必须按照医院要求设置吸烟点，吸烟点外禁止吸烟。除指定灭烟筒外，工地现场发现烟头立即处罚；

7、按照规范和医院要求配置施工现场消防设施；

8、施工现场位于行政办公、诊疗、住院等区域的，施工期间应充分考虑减少噪音、降低干扰的措施，不能影响医院正常的办公及诊疗。

9、医院没有搭建临时设施及宿舍的场地，供应商须自行考虑，费用包含在响应报价内，同时禁止工人在工地上住宿、生火做饭，一经发现，将严格按规定进行扣罚履约保证金。

- 工程量清单

（另册提供）

第四章  技术标准和要求

##### 一、技术标准、规范

依据设计文件的要求，本采购工程项目的材料、设备、施工须达到中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求（但不限于此，排列不分先后；如标准与规范要求有出入，则以较严格者为准）。如遇工程建设标准、规范修订或作废，一律以新颁布的工程建设标准、规范为准。

##### 二、技术要求

采购文件及图纸未议事宜，均参照国家有关规范和现行标准进行实施；如果有国家新颁发的标准和规范，按新的标准规范执行；如采购文件与图纸有矛盾之处，一律以采购文件为准。

##### 三、采购人对工程主要材料（设备）的要求

1、本工程的材料设备，均要求选用市场主流的优质品牌产品，供应商报价时应按采购要求（包括技术要求、设计要求、参考品牌）对主要设备材料（主要设备材料品类见下表）的生产厂或品牌进行明确，未明确的，一旦成交，采购人将有权在市场主流的优质品牌产品中选择其一供施工使用，且响应报价不予调整，供应商不得拒绝。

供应商在施工时须按响应的品牌及厂家采购，采购前15天内向发包人提供样品，并经发包人和监理工程师认可封样后方可采购；如遇供应商自身的原因而更换的，须经发包人、监理工程师同意方可更换。在施工过程中，材料色泽必须事先经发包人确认，无论材料色泽如何变化，价格均不予调整，请供应商在报价时考虑此因素。

供应商所有设备、材料必须为全新的未使用过的正品，如发现使用假冒伪劣或已经使用过的的设备材料的，需无条件立即更换，并视作承包人违约，根据违约条款进行相应的处罚；给造成采购人损失的，承担全部赔偿责任。

医疗机构建筑的内部装修材料和临时装饰性材料或分隔组件的燃烧性能要求和标识应符合GB50222和GB20286的规定。建筑内容装修确需改变原设计的，应经有关部门核准并不影响消防设施的正常使用或遮挡消防设施，不应改变疏散门的开启方向或减少安全出口、疏散出口的数量和宽度，影响疏散通行。

医疗机构使用的建筑消防产品，其质量应符合相关国家标准或行业标准的规定，且应符合GA588规定的市场准入要求。

《主要材料（设备）品类表》

| 序号 | 材料（设备）名称 | 参考生产厂或品牌 | 相关技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆 | 参照或相当于浙江万马、浙江元通、江苏远东、杭电“永通” |  |
| 2 | 防火涂料 | 参照或相当于金隅、圣工、汇泉、西子 |  |
| 3 | 塑料管 | 参照或相当于临海伟星、上海白蝶、浙江中财 |  |
| 4 | 钢筋 | 参照或相当于钢、中天、永钢、杭钢、马钢、鞍钢 |  |
| 5 | 镀锌钢管 | 参照或相当于浙江金洲、天津利达、上海劳动 |  |

注：响应时须按采购要求（包括技术要求、设计要求、参考、参照品牌）填报此表。

2 、材料选择：

本采购文件涉及的其他主要设备和材料，各供应商须根据设计施工图的要求及意图按中高档的用材标准进行选材并报价，所有设备材料要求采用在行业内有一定知名度的市场主流的优质品牌或生产厂产品，生产厂家必须通过ISO质量认证，并符合节能环保要求，严禁选择不合设计要求的低档材料进行报价及组织施工实施，如有其它国家强制性认证要求的也必须满足。

3、材料的质量要求：

（1）在免费保修期内，成交供应商对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对业主或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏。

（2）成交供应商必须对所承包的工程的质量负全部责任，其责任不因其他材料生产商提供的保证书而减轻或更改。

（3）材料检验按建发〔2000〕185号文件规定的见证取样和送检规定的程序进行。凡检验结果证明其有害物质含量指标超标的产品不得在工程上使用。

4、材料供应要求：

（1）本项目涉及的所有材料设备，必须经监理单位、设计单位、业主单位确认后方能采购、进场、加工、安装。否则一律不予承认，不予支付相应款项。

（2）本次采购承包范围内的建筑施工材料均由承包人根据本采购文件、设计图纸和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管，但发包人保留变更和指定材料的权利；所有建筑材料须有产品合格证和质量保证书，应先送样品，样品经设计人、监理人、发包人确认与采购要求、协商响应承诺一致后封存，批量供应时应与样品一致，并经相关部门检验合格后方可使用。

（3）由承包人采购的设备材料，当承包人选定的产品质量达不到设计要求和预期质量目标时，发包人保留更换的权利，高于最终报价的不调整，低于最终报价的按实调整。

# 第五章   图纸

# （另行提供）

第六章 采购响应文件的组成和格式

# 第一部分  报价文件

封面

（项目名称）

报价文件

采购项目编号：

供应商：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

地   址：

年        月        日

报价文件目录

一、报价函及报价函附录

二、已标价工程量清单

三、最后报价函（协商结束后，根据评审小组要求提交，首次报价时无需提交）

一、报价函及报价函附录

（一）报价函

浙江省人民医院望江山院区望江山路及南大门改造工程报价函

（采购人名称）：

1.我方已仔细研究了  （项目名称）   采购文件（包括修改、澄清文件）的全部内容，且对采购文件无任何异议，并愿意以人民币              的总价、工期      日历天、项目经理          ，按合同约定实施和完成承包工程、修补工程中的任何缺陷，工程质量达到    标准。

2.我方承诺在响应文件有效期内不修改或撤销响应文件。

3.本响应文件有效期为自递交截止之日起      个日历天。

4.我方承诺所提交的响应文件及有关资料是完整的、真实的和准确的，否则，我方承担由此造成的任何损失及引起的任何后果；若我方已经收到成交通知书，我方将无条件的承认该成交通知书无效，对采购人不具有任何法律约束力。

5．如我方成交：

(1)我方承诺在收到成交通知书后，按成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2)本报价函及随同本报价函递交的报价函附录构成合同的组成部分。

(3)我方承诺按合同约定的期限和质量标准，完成并移交全部合同工程。

(4)我方将按采购文件规定提交履约保证金，作为履行合同的担保。

(5)我方保证在收到成交通知书后五个工作日内按要求支付代理服务费。

6.如协商后的最后报价函与本报价函内容有差异，以最后的报价函内容为准。

7．                （其他补充说明）。

供应商：

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖人名章）

地址：

电话：

传真：

年 月 日

（二）投 标 函 附 录

| 序号 | 项 目 内 容 | 约 定 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 姓名： |  |
| 2 | 工期 | 日历天 |  |
| 3 | 缺陷责任期 | 月 |  |
| 4 | 承包人履约担保金额 | 签约合同价的 % |  |
| 5 | 逾期竣工违约金 | 元/天 |  |
| 6 | 逾期竣工违约金最高限额 |  |  |
| 7 | 价格调整的差额计算 | 本项目不适用 |  |
| 8 | 预付款额度 | 合同价款的 ％ |  |
| 9 | 质量保证金额度 |  |  |
| 10 | 保修期 | 依据保修书约定的期限 |  |

备注：供应商在采购文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于采购人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。

供应商：(盖章)             法定代表或授权代表(签字或盖章)：

年     月     日

二、已标价工程量清单

（按2018版计价规则）

格式一

投标报价

采购人：

工程名称：

总价（小写）：

供应商： （单位盖章）

法定代表人 或其授权人： （签字或盖章）

编制人： （造价人员签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

格式二：

编制说明

工程名称：                                                   第   页 共   页

编制投标报价时，总说明的内容应包括：

（1）工程概况；（2）编制依据；（3）采用的施工组织设计；

（4）综合单价中风险因素、范围（幅度）；（5）措施项目的依据；（6）其他需要说明的问题。

…………………………………………………………………

格式三：

投标报价费用表

工程名称：                                                   第   页 共   页

| 序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金 |  |
| 1 | 单项工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 单位工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 专业工程 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

格式四：

| 单位工程招标控制价费用表 |
| --- |
| 单位工程名称：景观绿化工程 | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  |  |
| 1.1 | 其中 人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费） |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |  |
| 2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  |  |
| 2.1.1 | 其中 人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费） |  |  |
| 2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  |  |
| 2.2.1 | 其中 安全文明施工基本费 |  |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  |  |
| 3.1.1 | 标化工地增加费 | 按采购文件规定额度列计 |  |  |
| 3.1.2 | 优质工程增加费 | 按采购文件规定额度列计 |  |  |
| 3.1.3 | 其他暂列金额 | 按采购文件规定额度列计 |  |  |
| 3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  |  |
| 3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按采购文件规定额度列计(或计入综合单价) |  |  |
| 3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按采购文件规定额度列计 |  |  |
| 3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按采购文件规定额度列计 |  |  |
| 3.3 | 计日工 | 3.3.1+3.3.2+3.3.3 |  |  |
| 3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  |  |
| 3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑计算基数×费率 |  |  |
| 3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | ∑计算基数×费率 |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |  |
| 5 | 增值税 |  |  |  |
| 招标控制价合计 | 1+2+3+4+5 |  |  |

格式五：

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：                                                第   页 共   页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

格式六：

分部分项工程量清单综合单价计算表

单位（专业）工程名称：                                              第  页 共  页

| 序号 | 编号 | 名称 | 计 量 单 位 | 数 量 | 综合单价（元） |  | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人 工 费 | 材 料 费 | 机 械 费 | 管 理 费 | 利 润 | 小计 |  |
| 1 | （清单编码） | （清单名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | （清单编码） | （清单名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |

格式七：        分部分项工程量清单综合单价工料机分析表

单位（专业）工程名称：                                          第  页 共  页

| 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计量单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 金额（元） |
|  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |  |
|  | 人工费小计 |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |  |
|  | 机械费小计 |  |
| 4 | 工料机费用合计（1+2+3） |  |
| 5 | 管理费（计费基数×费率） |  |
| 6 | 利润 （计费基数×费率） |  |
| 8 | 综合单价（4+5+6+7） |  |

格式八：           施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：                                                第   页 共   页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

格式九              技术措施清单综合单价计算表

单位（专业）工程名称：                                              第  页 共  页

| 序号 | 编号 | 名称 | 计 量 单 位 | 数 量 | 综合单价（元） |  | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人 工 费 | 材 料 费 | 机 械 费 | 管 理 费 | 利 润 | 小计 |  |
| 1 | （清单编码） | （清单名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | （清单编码） | （清单名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合价 |  |

格式十：               技术措施清单综合单价工料机分析表

单位（专业）工程名称：                                          第  页 共  页

| 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计量单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 金额（元） |
|  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |  |
|  | 人工费小计 |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |  |
|  | 机械费小计 |  |
| 4 | 工料机费用合计（1+2+3） |  |
| 5 | 管理费（计费基数×费率） |  |
| 6 | 利润 （计费基数×费率） |  |
| 8 | 综合单价（4+5+6+7） |  |

格式十一：

施工组织措施项目清单与计价表

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全文明施工费 | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |
| 1.2 | 标化工地增加费 |  |  |  |  |
| 2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |
| 3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |
| 4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |
| 5 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |
| 6 | 其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算 |  |  |  |
| 合计 |  |  |

格式十二

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：                                                  第   页 共   页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 金额（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |

注：本表以整体工程为对象进行计算，并列入为主的专业工程。

格式十三

暂列金额明细表

工程名称：                                             第   页 共   页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |

………………………………………………………………………………

格式十四

专业工程暂估价表（本工程不适用）

工程名称：                                                   第   页 共   页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |

格式十五

计 日 工 报 价 表

工程名称：                                                      第   页 共   页

| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人 工 |  |  |  |  |
| 1 |  | 工 |  |  |  |
| 2 |  | 工 |  |  |  |
| 人 工 小 计 |  |
| 二 | 材 料 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 材 料 小 计 |  |
| 三 | 施工机械 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 施工机械小计 |  |
| 总 计 |  |

格式十六

总承包服务费报价表

工程名称：                                                       第   页 共   页

| 序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发包人分包专业工程 |  |  |  |  |
| 2 | 发包人供应材料 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |

格式十七

主要工日价格表

单位（专业）工程名称：                                        第   页 共   页

| 序号 | 工 种 | 单位 | 数 量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

…………………………………………………………………………………………

格式十八

主要材料（设备）价格表

单位（专业）工程名称：                                               第   页 共   页

| 序号 | 编码 | 材料（设备）名称 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 品牌、型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、主要材料设备名称、品牌、厂家、价格需填写全面、详细、清楚，表中的材料相应内容均需填写，单位和规格、型号等特殊要求应按工程实际情况填写。需增加的，由投标人自行编制增加。

2、所填写的单价必须与工程量清单计价中采用的相应材料的单价一致。

格式十九

主要机械台班价格表

单位（专业）工程名称：                                            第   页 共   页

| 序号 | 机械设备名称 | 单位 | 数 量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 三、最后报价函

（协商结束后，根据评审小组要求提交，首次报价时无需提交，具体格式按电子招投标交易平台规定格式）

最后报价函

（采购人名称）：

1.经评审小组与我方根据贵方采购文件（含澄清、修改文件）及我方提交的首次响应文件进行的协商，现我方提交最后报价函。我方愿意以人民币（大写）     整（小写）￥      的总价（即较协商初次报价下浮：     %，前述下浮率统一计至小数点后两位，例如下浮8.35%，即最终报价为初次报价×（1-下浮率）、工期     日历天、项目经理       ，按合同约定实施和完成承包工程、修补工程中的任何缺陷，工程质量达到      标准。

对我方首次提交的响应文件予以修正的内容还有            。

2. 本最后报价函是我方响应文件的组成部分。若本协商最后报价函与我方首次递交的报价函及报价函附录的内容有差异，以本协商最后的报价函内容为准。

3.若我方成交，我方承诺本协商最后报价函的报价与首次递交的报价函在价格上有差异，则对首次响应文件中的已标价工程量清单的各项单价和合价，在符合适用法律法规和相关政策的基础上按其变化幅度进行调整，收到成交通知书后的7天内提交给采购人；对采购人提出的审查意见在合同签订前修改完成。

4．                （其他补充说明）。

供应商： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地址：

电话：

传真：

年 月 日

注：本最后报价函必须加盖供应商公章或由法定代表人（或其委托代理人）签字，若未盖单位章也无法定代表人（或其委托代理人）签字，为无效报价函。

# 技术文件

封面

（项目名称）

技术文件

采购项目编号：

供应商：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

地址：

年        月        日

技术文件目录

一、施工组织设计

二、项目管理机构

三、技术偏离表

四、主要材料（设备）品牌选用一览表

五、主要设备材料相关说明（如有）

六、采购文件要求的或供应商认为有必要提供的其它技术资料

一、施工组织设计

1．供应商应根据采购文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：

（1）施工方案及技术措施；

（2）质量保证措施和创优计划；

（3）施工总进度计划及保证措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等）；

（4）施工安全、文明施工、施工环保措施计划；

（6）施工场地治安保卫管理计划；

（8）冬季和雨季施工方案；

（9）施工现场总平面布置（供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置）；

（10）项目组织管理机构（宜以框图表示）；

（11）承包人自行施工范围内拟分包的非主体和非关键性工作、材料计划和劳动力计划；（如有）

（12）成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺；

（13）任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险（包括工程施工过程中可能遇到的各种风险）的措施；

（14）对总包管理的认识（如有）以及对专业分包工程的配合、协调、管理、服务方案；（如有）

（15）与发包人、监理及设计人的配合；

（16）采购文件规定的其他内容。

2. 	施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本采购项目的主要施工设备表

附表二  拟配备本采购项目的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表六  临时用地表

附表一：拟投入本采购项目的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（KW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本采购项目的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |
| --- | --- |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按采购文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附表五：施工总平面图

供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表

| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

二、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

（二）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附项目经理建造师册证、身份证、职称证、学历证等复印件，管理过的项目业绩须附施工合同的复印件(若上述材料不能反映要求内容的，还需提供设计单位盖章的施工图纸作为补充)；技术负责人应附身份证、执业证、职称证、学历证等复印件，管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）复印件。

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |
| 主要工作经历 |
| 时 间 | 参加过的类似项目 | 担任职务 | 发包人及联系电话 |

## 三、技术偏离表

| 采购文件条目号 | 技术条款要求 | 完全响应 | 有偏离 | 偏离描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或加盖人名章）

日期：

注：1.	对完全响应的条目在本表相应列中标注“O”。对有偏离的条目在本表相应列中标注“正偏离”或“负偏离”。仅可在“完全响应”及“有偏离”中选一标注，同时，当且仅当选取“有偏离”栏中加以标注后，才能在“偏离简述”栏中加以说明。

2.	正偏离是指应答的条件高于采购文件要求，负偏离是指应答的条件低于采购文件要求，正偏离项目不作扣分处理。

3	供应商须按照用户需求书逐条完整填写响应表。如果未完整填写响应表的各项内容则视作供应商已经对采购文件相关要求和内容完全理解并同意，其报价为在此基础上的完全价格。

4	在买方与成交供应商签订合同时，如成交供应商未在响应文件“响应表”中列出偏离说明，无论即将发生或已发生任何情形，均视为完全符合采购文件要求，并写入合同。若成交供应商在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

四、主要材料（设备）品牌选用一览表

| 序号 | 材料（设备）名称 | 参考生产厂或品牌 | 供应商选定生产厂或品牌【必须填报，且只能填一个】 | 相关技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆 | 参照或相当于浙江万马、浙江元通、江苏远东、杭电“永通” |  |  |
| 2 | 防火涂料 | 参照或相当于金隅、圣工、汇泉、西子 |  |  |
| 3 | 塑料管 | 参照或相当于临海伟星、上海白蝶、浙江中财 |  |  |
| 4 | 钢筋 | 参照或相当于钢、中天、永钢、杭钢、马钢、鞍钢 |  |  |
| 5 | 镀锌钢管 | 参照或相当于浙江金洲、天津利达、上海劳动 |  |  |

注：响应时须按采购要求（包括技术要求、设计要求、参考、参照品牌）填报此表。

五、主要设备材料相关说明

（如核心技术参数、节能环保特点，是否获得节能、环保产品认证等，格式自拟）

六、采购文件要求的或供应商认为有必要提供的其它技术资料

（格式自拟，包括对工期、质量、安全等方面的具体承诺）

第三部分  资信及商务文件

封面

（项目名称）

资信及商务文件

采购项目编号：

供应商：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

地址：

年        月        日

资信及商务文件目录

一、法定代表人身份证明书；

二、法定代表人授权委托书；

三、协商保证金；

四、商务、合同条款偏差表；

五、资格审查表及资格证明文件（详见响应文件格式要求）

六、企业基本情况表

七、近年完成的类似项目情况表

八、主要施工人员的工作履历表

九、商务及资信评审打分资料一览表

十、供应商承诺书；

十一、采购文件要求的其他内容以及供应商认为必要的其他内容。

一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年                月                  日

经营期限：

姓    名：           性别：        年龄：           职务：

系          （供应商单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

供应商：             （盖公章）

日   期：      年     月     日

二、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系               （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托      （单 位 名 称）     的    （姓名）    为我公司的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的                响应文件及其它文件，参加协商、询标、商签合同以及处理与之有关的一切其它事务，我公司均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证及被授权人身份证（复印件或扫描件）

代理人：   （姓名）   性别 ：            年龄：_______

身份证号码：                    职务：____         ___

供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年      月

法定代表人身份证及被授权人身份证（复印件或扫描件）

注：此授权委托书除装入响应文件外，授权代表还应随身单独携带一份。

三、协商保证金

本项目不要求缴纳协商保证金

四、商务、合同条款偏差表

| 采购文件条目号 | 采购文件的商务、合同条款 | 完全响应 | 有偏离 | 偏离描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… | …… |  |  |  |

供应商：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或加盖人名章）

日期：

注：1、	供应商根据本采购文件的供应商须知及合同条款填写本表；

2、	对完全响应的条目在本表相应列中标注“O”。对有偏离的条目在本表相应列中标注“正偏离”或“负偏离”。仅可在“完全响应”及“有偏离”中选一标注，同时，当且仅当选取“有偏离”栏中加以标注后，才能在“偏离简述”栏中加以说明。

3、	正偏离是指应答的条件优于采购商文件要求，负偏离是指应答的条件低于采购文件要求。

4、	供应商须完整填写响应表。如果未完整填写本表的各项内容则视作供应商已经对采购文件相关要求和内容完全理解并同意，其报价为在此基础上的完全价格。

5、	在买方与成交供应商签订合同时，如成交供应商未在响应文件“响应表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合采购文件要求，并写入合同。若成交供应商在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

五、资格审查表及资格证明文件

## （一）资格审查表

| 序号 | 资格要求 | 供应商符合程度（供应商填写） | 资格证明文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称 |  | 提供有效的法人营业执照 |
| 2 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条（一）至（六）的规定 | 具有独立承担民事责任的能力 |  | 提供符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函； |
|  |  | 具有健全的财务会计制度 |  |  |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |  |
|  |  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |  |
|  |  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |  |
|  |  | 法律、行政法规规定的其他条件 |  |  |
| 3 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目专门面向中小企业采购，行业为：建筑业，供应商需满足《中小企业划型标准规定》（2011版）中的中小企业规模标准； |  | 提供中小企业、监狱企业、残疾人福利单位的声明函 |
| 4 | 供应商的特定资格条件 | 电力工程施工总承包叁级资质（或输变电工程专业承包叁级资质），同时具备国家电力监管委员会颁发的承装（修、试）电力设施许可证五级及以上资质； |  | 提供资质证书 |
|  |  | 拟派项目经理具有机电工程专业二级及以上建造师注册证书； |  | 提供建造师注册证书 |
|  |  | 供应商须具有企业安全生产许可证；企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有“三类人员”A类证书；拟派项目经理须具有“三类人员”B类证书；拟派施工现场专职安全生产管理人员具有“三类人员”C类证书； |  | 提供安全生产许可证、“三类人员”A类证书、B类证书、C类证书 |
| 5 | 供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单【以 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准】 |  | 提供符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（具体以资格审查时查询结果为准）； |
| 6 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |  | 提供符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函； |
| 7 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |  |  |
| 8 | 供应商及拟派项目经理2021年3月1日至响应截止时间前无行贿犯罪记录（以中国裁判文书网查询结果为准） |  | 提供声明(具体以资格审查时查询结果为准) |
| 9 | 本项目不接受联合体投标 |  | 采购文件允许联合体参加响应时，提供满足采购文件要求的联合体协议书。 |

供应商：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或加盖人名章）

日期：

## （二）资格证明文件

1、营业执照

提供投标人营业执照复印件或扫描件，复印件或扫描件需加盖单位公章。

## 2、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(公章)：

### 日期：  年  月   日

### 3、投标人的特定资格条件证明文件

资质证书、建造师注册证书、安全生产许可证、企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有“三类人员”A类证书、项目经理“三类人员”B类证书、安全生产专业人员“三类人员”C类证书复印件等符合采购公告要求的特定资格条件证明文件，加盖单位公章。

4、供应商近三年无行贿犯罪记录声明函

至：   （采购人）

我公司郑重承诺：我公司及拟派项目经理自2021年3月1日至投标响应截止时间前无行贿犯罪记录。

特此声明。

投标人授权代表（签字或加盖人名章）：

投标人(盖章)：

5、联合体协议书

联合体协议书

（采购文件允许联合投标的，须提供此联合体协议书）

（所有成员单位名称）自愿组成              （联合体名称）联合体，共同参加 （项目名称）  投标。现就联合体事宜订立如下协议。

1、            （某成员单位名称）为         （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本采购项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任，其中联合体中的牵头人   （公司名称）     负责本合同项下       的施工，成员单位   （公司名称）     负责本合同项下工程的     。

5、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式   份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖人名章）

成员一名称：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖人名章）

成员二名称：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖人名章）

……

年 月 日

## 6、中小企业、监狱企业、残疾人福利单位的声明函或证明材料

### （一）中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）  的  （项目名称）  采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业：建筑业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业：建筑业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业划分标准见：工信部联企业〔2011〕300号《关于印发中小企业划型标准规定的通知》。

关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号)

关于印发中小企业划型标准规定的通知 工信部联企业〔2011〕300号 各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位： 为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。 工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部 二○一一年六月十八日 中小企业划型标准规定 一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。 二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。 三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。 四、各行业划型标准为： （一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。 （二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 （三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。 （四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。 （五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。 （七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。 （十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。 （十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。 （十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。 （十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。 八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。 九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。 十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

### （二）监狱企业证明

（注：符合条件的监狱企业请提供本函，不符合的不提供本函）

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### （三）残疾人福利性单位声明函

（注：符合条件的残疾人福利性单位请提供本函，不符合的不提供本函）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

六、企业基本情况表

供应商：   （盖章）

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 企业资质 | 1、等级： 2、证书号： 3、发证单位： 4、业务范围 |
| 营业执照 | 1、编号： 2、发证机关： 4、营业范围 |
| 成立日期 |  | 现有职工总人数（人） |  | 技术人员人数（人） |  |
| 法定代表人 | 1、姓名： 2、职务： 3、职称： 4、联系电话： |
| 企业负责人 | 1、姓名： 2、职务： 3、职称： 4、联系电话： |
| 技术负责人 | 1、姓名： 2、职务： 3、职称： 4、联系电话： |
| 联系方式 | 1、姓名： 2、职务： 3、职称： 4、联系电话：5、传真：6、E-mail： |
| 开户银行 | 1、姓名： 2、帐号： |
| 供应商资历简历 |  |

说明：1、供应商资历是指供应商的成立、改名、改制等演变和法定代表人变更、人员增减以及单位资质变化等情况，该内容可填入表内，也可单独撰写附于表后或对本表进行扩展。

七、近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：1、本表后附中标（成交）通知书（或施工合同）和竣交工验收记录（或报告）的复印件，具体年份要求为2020年以来。每张表格只填写一个项目，并标明序号。(结合第三章评审办法填写)

八、主要施工人员的工作履历表

供应商：  （盖章）

| 姓名 |  | 年龄 |  | 专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 职务 |  | 拟在本合同 工程担任职务 |  |
| 毕业学校 |  |
| 经 历 |
| 年 年 | 参加过施工的工程项目名称 | 担任何职务 | 备注 |

注：1、表2中的项目经理、技术负责人、施工负责人应填写表格；2、本表中人员如职称证书、岗位证书等资料复印件附后。

九、商务及资信评审打分资料一览表

| 序号 | 资料名称 | 共 页 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 证明材料附后 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |

注：结合评审办法中的“商务及资信部分”要求自行填写，后附证明材料。

供应商：                   （盖章）

法定代表人或其授权的代理人：             （签字或盖章）

日期：   年   月   日

## 十、供应商承诺书

承诺书

致：（采购人）

我方在此声明：

（1） 在本次采购中我公司不存在与其他供应商相互串通，或与采购人串通的行为；

（2） 在本次采购中我公司不存在向采购人或评审小组成员行贿的手段谋取成交的行为；

（3） 在本次采购中我公司不存在出借或借用资质行为、在响应文件中所附资料（业绩、项目负责人资料等）无弄虚作假；

（4） 我公司未处于被责令停产、停业以及投标资格被取消状态；

（5）我公司不采用非法手段获取证据进行质疑、投诉；在质疑、投诉过程中不提供虚假情况或进行恶意质疑、投诉。

我方承诺：上述声明内容如有不实，我公司愿意承担由此造成的一切法律责任。

特此承诺

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：

日    期：     年   月    日

## 十一、采购文件要求的其他内容以及供应商认为必要的其他内容。

（格式自拟）

# Text boxes

P

G