欧邦工程管理有限公司

招 标 文 件

项目名称：玉林云计算大数据中心项目购买服务

项目编号：YLZC2020-G3-10123-OBGC

采   购   人（盖章）：玉林市大数据发展和政务服务局

采购代理机构（盖章）：欧邦工程管理有限公司

2020年6月

目     录

第一章：公开招标公告

第二章：招标项目采购需求

第三章：投标人须知及前附表

第四章：评标办法.

第五章：采购合同（合同主要条款及格式）

第六章：投标文件（格式）

第一章  公开招标公告

欧邦工程管理有限公司受玉林市大数据发展和政务服务局委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定，现对玉林云计算大数据中心项目购买服务进行公开招标，现将本次招标采购有关事项公告如下：

一、项目名称：玉林云计算大数据中心项目购买服务

二、项目编号：YLZC2020-G3-10123-OBGC

三、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：

为深入贯彻落实《进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案》、《广西政务数据资源管理与应用改革实施方案》、《广西壮族自治区人民政府关于印发广西数字政务一体化平台建设方案的通知》文件要求，积极配合广西数字政务一体化平台建设，全面提升玉林市政务服务效率和信息化水平，建立大数据分析决策机制，加快新一代信息通信技术与城市发展深度融合，提供互联网+政务服务，提升民众办事效率，提高政务服务满意度，结合玉林市的实际情况，完成玉林云计算大数据服务采购，协助完成相关服务平台的迁移工作，通过信息化手段解决城镇化进程中带来的问题，向智慧城市建设朝着感知智能化、管理精准化、服务便捷化等方向发展。服务期限为3年（自项目验收合格之日起计算），如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

四、政府采购预算金额：人民币壹仟柒佰肆拾玖万元整（￥17490000.00）

五、本项目需要落实的政府采购政策：

1.政府采购促进中小企业发展。

2.政府采购支持监狱企业发展。

3.政府采购促进残疾人就业政策。

4.优先采购环境标志产品、节能产品。

5.政府采购支持采用本国的产品。

6.政府采购扶持不发达地区和少数民族地区政策。

六、投标人资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，国内注册（指按国家有关规定要求注册的）依法能提供本次采购货物和服务的供应商；

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一标段下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

3、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；

4、本项目接受总公司授权的分支机构（分公司或支公司）参与投标，但是同一总公司只能授权一家分支机构，须提供总公司授权书；

5、本项目不接受联合体投标。

七、招标文件的获取：

请潜在供应商于本招标公告有效期限内，即2020年6月2日至2020年6月9日18时00分止，登录政采云平台（网址：http://www.zcygov.cn）进行报名并获取招标文件；未注册的供应商可在政采云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

八、投标保证金：无

九、投标截止时间和地点：

投标人应于2020年6月24日北京时间9时30分止，将投标文件密封提交到玉林市公共资源交易中心（玉林市玉东新区秀水路2号玉林市政务服务中心办公楼五楼）开标室，逾期送达的将予以拒收。

十、开标时间及地点：

本采购项目将于2020年6月24日北京时间9时30分在玉林市公共资源交易中心（玉林市玉东新区秀水路2号玉林市政务服务中心办公楼五楼）开标室开标，投标人应由法定代表人（企业负责人）或委托代理人出席开标会议[法定代表人（企业负责人）凭身份证原件，委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证原件]。

十一、联系事项：

1.采购人名称：玉林市大数据发展和政务服务局

地址：玉林市秀水北路2号

联系人: 谢超强    联系电话：0775-2332532

2.采购代理机构名称：欧邦工程管理有限公司

地址：玉林市建安街44号

项目联系人：庞环        联系电话：0775-2685565

3.监督部门：玉林市财政局

电话：0775-2697961

十二、网上查询：

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（www.gxzfcg.gov.cn）、

中国玉林政府门户网（www.yulin.gov.cn）、玉林市公共资源交易平台（ggzy.yulin.gov.cn）

采购代理机构：欧邦工程管理有限公司

2020年6月2日

第二章  招标项目采购需求

说明：

1、招标文件中标注“▲”号的条款为本次采购的实质性的商务、技术或服务要求，投标人须满足或优于，若无法完全满足，将会被认定为无效投标。招标文件中标注“★”号的条款为本次采购的主要技术参数性能指标，评审要求详见评分办法。

2、投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目招标投标过程中被侵权问题提出异议。

## 一、项目背景

根据广西壮族自治区大数据发展局《关于印发〈中国—东盟信息港建设实施方案主要任务及重点项目责任分工表〉的通知》、《玉林云计算大数据中心项目建设工作方案》的文件要求以及市政府有关领导的指示精神，推进玉林云计算大数据中心项目服务采购。

## 二、项目采购内容及预算

（一）采购预算

政府采购预算金额：人民币壹仟柒佰肆拾玖万元整（￥17490000.00）

服务期限：3年（自项目验收合格之日起计算）

（二）采购内容：

本次采购不低于6045个规格为1vCPU|4G计算资源服务及不低于1PB的存储服务。

采购内容如下:

| 序号 | 项目名称 | 服务分类 | 类型 | 数量 | 单位 | 服务说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玉林云计算大数据中心项目购买服务 | 计算服务 | 弹性云计算资源服务（1核︱4G） | 6045 | 1核︱4G·年 | 提供弹性可伸缩的云计算资源服务，可灵活组合。 |
|  |  | 存储服务 | 对象存储 （1TB） | 1024 | 1T·年 | 对象存储，可灵活组合。 |

服务提供商须配套提供以下服务内容：

| 一级分类 | 二级分类 | 服务名称 | 服务说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机房服务 | 机房服务 | 机房服务 | 提供本地机房承载计算及存储服务器 |
| 网络服务 | 网络出口服务 | 网络出口服务 | 提供互联网出口及电子政务外网接口 |
| 主机安全服务 | 主机防护服务 | 主机防护服务 | 提供符合等保三级要求的主机权限管理及安全防护。可对主机系统安全涉及的控制点形成立体防护 |
|  | 主机杀毒服务 | 主机杀毒服务 | 提供基于虚拟化层的病毒防护，在云主机外围形成有效的病毒防护 |
| 网络安全服务 | DDos 防护服务 | DDos 防护服务 | 对 DDoS 攻击进行防护（含网站 CC 攻击防护） |
| 应用安全服务 | Web应用防火墙服务 | Web应用防火墙服务 | 为网站提供安全防护的服务。通过多维度防御策略，为网站拦截SQL注入、XSS跨站、命令&代码注入、敏感文件访问、恶意爬虫等Web类型的攻击 |
|  | 网页防篡服务 | 网页防篡服务 | 通过文件底层驱动技术对Web 站点目录提供全方位的保护，防止黑客、病毒等对目录中的网页、电子文档、图片、数据库等任何类型的文件进行非法篡改和破坏 |
| 管理安全服务 | 堡垒机服务 | 堡垒机服务 | 针对云主机、云数据库等的运维权限、运维行为进行管理和审计 |
| 数据安全服务 | 数据库审计服务 | 数据库审计服务 | 针对用户对 Oracle、Sql server、Mysql 等数据库的访问行为进行记录、分析和汇报，用来帮助用户事后生成合规报告、事故追根溯源。加强内外部数据库网络行为记录，提高数据资产安全。 |
| 其他实施服务 | 其他实施服务 | 其他实施服务 | 包含运维、培训、等保测评配合等其他服务。维护要求提供7*24小时电话响应服务及7*24小时监控和事件处理服务；按照故障事件等级分为紧急事件和一般事件。承诺故障处理响应时间，其中紧急事件处理响应时间不超过30分钟，一般事件处理响应时间不超过60分钟。 |

## 三、项目具体要求

根据云计算大数据中心技术服务要求，需要服务供应商提供计算资源服务和存储资源服务，并配套提供云服务配套的机房、硬件、软件及系统运维等服务，协助玉林市下属各局委办应用上云，确保在线应用及政府数据安全、稳定。

### （一）技术服务要求

1．机房资源服务

1.1 机房整体要求

（1）服务供应商提供的机房空间租赁资源服务，提供的机房需满足GB50174-2017《数据中心机房设计规范》中要求的A级机房要求，考虑到本系统承载的市级系统，系统短时间中断一般会造成重大经济损失或公共场所秩序严重混乱，服务供应商需提供可靠的运行基础设施环境。。

▲（2）投标人需承诺项目验收时，机房能够满足《信息系统安全等级保护基本要求》中华人民共和国国家标准GB/T 22239-2008第三级要求。（投标时需提供承诺函并加盖投标人公章）

1.2 场址选择要求

（1）服务商提供的机房局址应有安全环境，不应选择在易燃、易爆的建筑和堆积物场地附近。应避开地质断层、故河道和可能塌方、滑坡或古迹遗址的地方。

（2）局址要充分考虑洪水与地震等自然灾害的影响。

（3）局址不宜选在城市的闹市地带、电影院、停车场及火车站和有强噪声的工厂附近。

（4）局址应选择在城市供水、供电（与变配电所的距离适中）、交通道路等条件较好的地区，且有通信管道经过或可以进行管道建设的地段，入局管道应尽量避开繁华闹市区。

（5）充分考虑土地费用和外市电引入等方面的费用。

（6）应有可靠的电力供应。

（7）宜考虑周边环境对机房节能减排的影响。

1.3 基础设施配套服务要求

为保证玉林市云通信网络在应急通信（各种自然灾害、突发事件、电源系统中断等重大故障）紧急情况下能正常工作，确保指挥合理顺畅，尽可能的压缩障碍处理历时和业务中断历时，保证整个玉林市云网络优质、高效、安全、畅通的运行，本次基础设施配套服务需满足以下要求。

（1）机房环境要求：

IDC机房在玉林境内，机房建筑面积在1000平方米以上，并充分考虑今后五年建设的空间。

（2）供电系统要求：

发电机组满足冗余要求，发电机带载时间大于4小时，承诺全年电力保障连通率达到99.99%以上；UPS作为项目整体电源系统的后备电源，机柜供电UPS为双母线2N冗余，单台<90%负载率，为玉林市云提供后备保障。

（3）空调系统要求：

具备精密空调，空调系统对应维护保障能力满足机房目前设备运行需要，保持机房恒温恒湿物理环境。电源空调设备需采用集中监控和集中维护的方式，具有相关维护应急预案和措施，要求对数据中心实行集中动力环境监控，各种告警信息要求及时发现。必须具备重大通信事故处理流程，故障判断程序，具备应急支撑团队，要求对配电、UPS、空调、动力环境故障处理有保障预案。

2．云计算与存储资源要求

2.1 整体要求

服务供应商负责按照玉林云计算大数据中心采购服务设计，完成整个云服务搭建过程中的各种协调、信息收集、配置要求，督导相关厂家完成相应的工作。

供应商提供云服务主要职能包括资源池化的计算、存储、网络、安全资源统一调度与编排，对现有设备利旧能力、对不同硬件兼容性、列配置要求，督导各相关厂家完成相应的工作。协调对接现有自治区壮美广西云。

服务提供商提供的云服务需满足不低于6045个规格为1vCPU|4G计算资源服务及不低于1PB的存储服务，接入带宽须达2Gb。云计算中心服务资源应具备快速响应能力，从接到申请请求开始，在1小时内具备资源服务开通条件。

2.2 云技术中心架构要求

1）服务商提供的云计算中心服务满足玉林市公用网络资源及互联网网络资源需求，面向城市治理、城市大脑、智慧交通等本地化基础系统提供基础算力资源。同时，玉林云计算大数据中心服务承接玉林市政府各厅局委办的自有业务应用系统，包括新建和改造的业务系统等；

2）针对云服务业务资源访问的安全防护，需部署租户安全资源池，负责针对电子公用资源租户业务访问流量进行安全检测与流量控制；互联网区数据接入需部署安全资源池，负责针对互联网资源数据流量进行安全检测与流量清洗。

3．安全防护要求

3.1 整体要求

玉林市云计算大数据中心服务必须要满足中央网信办、公安部以及国家信息中心的相关安全建设规范和安全等级保护（三级）的要求。

采购的玉林市云计算大数据中心服务作为玉林市级的关键基础设施，其云安全等级保护应考虑定级为等保三级，因此对它的安全设参照等保三级的建设方案来规划。

3.2 业务分区分域要求

采购的玉林市云计算大数据中心的服务，应充分考虑遵循国家安全等级保护的相关规范要求，有效地划分各个安全区域（例如：外网接入区、安全交换区、业务区、管理区等），不同的区域之间应采用相应的安全防护手段进行有效的隔离，并对各安全域的进行有效的整理和归并，减少接口数量，提高安全域的规范性。

3.3 云安全防护要求

3.3.1 Web漏洞检测要求

提供WEB攻击防护防火墙，可对网站SQL注入漏洞、xss跨站脚本漏洞、文件包含等各项高危安全漏洞进行检测。检测之后可及时修复，有效避免网站用户受到侵害：如通过XSS等漏洞可获取访问者的身份和密码进行身份盗用，使网站用户隐私信息被泄露；避免网站受到侵害：如通过XSS等漏洞设置钓鱼、挂马或通过SQL注入获取网站控制权等危害。包括实时拦截：防跨站、防注入、防0day漏洞攻击、防漏洞利用，实时拦截十多种黑客渗透攻击、漏洞补丁：在补丁发布和修复之前实现快速防护。

3.3.2后门文件检测要求

通过静态分析技术与虚拟机沙箱行为检测技术相结合，进行后门文件检测，准确率95%以上。

后门检测通过扫描访问URL实时发现网站后门，并以短信或邮件的方式通知用户（可选），用户可登录控制台查看网站后门隶属的云服务器及后门URL等信息，以便及时删除后门消除隐患。

3.3.3端口安全扫描要求

定期扫描服务器当前开放的端口，降低系统被入侵的风险，并将端口开放列表定期报告用户。

3.3.4主机入侵检测要求

主机入侵监测服务提供包括密码暴力破解、网站后门检测和处理、异地登录在内的云服务器反入侵服务。

密码暴力破解对服务器的危害很大，密码破解防御通过扫描访问日志实时发现非法入侵，并将入侵的IP封禁24小时。并以短信或邮件的方式通知用户（可选），用户可登录控制台查看入侵时间、不法IP来源、目标云服务器和拦截的次数等入侵信息。

根据网站用户的登录习惯进行分析并建立模型，异地登录提醒通过扫描访问日志实时发现异常登录行为，并以短信或邮件的方式通知用户（可选），用户可登录控制台查看用户登录的时间、地点和目标服务器进行确认，避免非授权登录可能造成的损害。

3.3.5 DDOS防御要求

支持HTTP、HTTPS、DNS、SIP等应用层Flood攻击，支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略；支持IP信誉库，可实现对内网僵尸主机的检测和防御。

3.3.6 网络安全隔离要求

需要对外服务的云服务层和支撑云服务的物理层进行安全隔离。云服务器和物理服务器之间使用物理交换机的VLAN进行隔离，相互之间不可访问。

3.3.7 云服务器安全防护要求

云服务器以用户为单位进行网络隔离。通过分组实现同一个地域内具有相同安全保护需求并相互信任的云服务实例组成。

3.3.8 专有网络服务安全防护要求

通过专有网络隧道ID进行隔离，使用隧道封装技术对云服务器的IP报文进行封装，云服务器的数据链路层（二层，mac地址）信息不会进入物理网络。

3.3.9对象存储服务安全防护要求

访问要求对象存储服务使用必要的加密权限手段，并基于密钥的对称密钥机制进行身份验证，当用户向对象存储服务发送请求时，必须使用Access Key Secret对签名字符串进行加密（基于HMAC算法）产生验证码。验证码带时间戳，以防止重放攻击。

4．基础运维体系要求

4.1 整体要求

服务提供商提供的运维服务应满足《信息安全技术 云计算服务安全能力要求》（GBT 31168-2014）、《信息安全技术云计算服务安全指南》（GBT 31167-2014）、《关于加强党政部门云计算服务网络安全管理的意见》（中网办发文[2015]14号）及国家主管部门发布的其他标准规范要求。

基础设施及云计算服务均提供SLA服务水平协议。

负责云计算中心服务基础设施及云服务内电源、空调、服务器、存储、网络、安全等硬件设备，以及云管理服务、虚拟化管理平台等软件系统的日常管理、维护与监控，快速解决软硬件设备的故障和问题，并恢复业务。定期执行巡检任务，对系统运行状态进行检测，并对潜在风险和漏洞进行分析和汇报。

基础运维服务的交付内容主要包括：

- 制定清晰的运维计划；

- 负责各种软硬件和相关配置进行实施和管理；

- 负责云计算中心服务内各种软硬件设备的日常管理和维护，包括故障和问题处理、备件更换、变更实施等；

- 定期收集云服务内软件、硬件、平台的信息，并对运行状态进行日常巡检；

- 协助管理云服务，并定期更新维护资料；

- 小版本升级服务；

- 定期进行工作汇报包括工作总结，工作计划，潜在问题，容量告警等， 如发生重大问题，需要对于重大问题进行汇报，包括问题处理进度等。

4.2 运维服务要求

1）应组建不少于5人的现场运维团队，具体人员分工为：运维经理兼高级网络工程师1名、安全工程师1名，主要负责云服务网络及安全的运维服务；云计算工程师1名、存储工程师1名、数据库工程师1名，主要负责管理云计算/虚拟化服务、分布式存储系统，并维护平台、服务器等软硬件系统；现场维护人员的工作时长为5×8，至少一名现场运维人员具备云计算相关专业认证证书。

2）服务供应商对于支撑本项目服务的硬件设备（网络设备、服务器设备）提供三年运行维护服务。对于支撑本项目服务的系统软件提供三年的运行维护服务。

3）必须提供热线电话、电子邮件和在线自服务网站等技术支持方式，提供7*24小时电话响应服务及7*24小时监控和事件处理服务。

4）应提供具体的服务方案。服务方案包括服务具体内容、服务范围及分工界面、服务人员、运维流程、服务输出物模板、服务质量承诺等。

5）云服务故障处理：按照故障事件等级分为紧急事件和一般事件。承诺故障处理响应时间，其中紧急事件处理响应时间不超过30分钟，一般事件处理响应时间不超过60分钟。

6）日常监控、巡检：对云服务进行日常监控、巡检，包括监控告警的处理，巡检异常的处理等；集成商需制定维护管理规定，并按照规定中的维护项目、周期和要求，制定详细的作业计划并执行；执行表和巡检报告需要包含具体巡检结果和操作记录。

7）应按照ITIL或ITSS标准建设规范的运维组织和运维流程，并定制必要的故障管理、问题管理和变更管理等运维流程；并对各流程中涉及到的角色、职责、活动、策略等做出明确的定义。相关输出物为运维流程文档和运维规范。

8）重大事件或故障可直接由高级运维专家团队提供技术支持，快速响应；高级运维专家团队技术领域应覆盖云服务内所涉及的服务器、存储、网络、安全、操作系统、云服务等技术产品领域。

9）应急演练与应急响应：根据云服务高可用设计特性和各组件的重要性进行针对性演练，在演练前制定演练计划和演练方案并通过采购方审核，再演练；当发生重大应急事件时，集成商需在采购方运维部门的牵头下实施应急响应操作，并在事后制定重大事件报告。

10）安全事件处理及加固：对云服务各个基础组件进行安全策略配置、安全事件处理和系统漏洞的加固。根据采购方要求配合提供各类安全相关文档，在时限内完成安全问题整改。

11）配置实施及管理：进行云服务各软硬件设备的基础配置、IP配置、角色用途、账号密码等的统一配置实施及配置管理；每次操作由运维经理审核或者按照工单要求进行操作，不允许出现未授权的配置行为。

12）重要时刻保障：重要时间节点期间进行云服务运行和信息安全的重点保障。

4.3优化咨询服务要求

本项目要求提供不少于50人天的大数据高级咨询服务。

### （二）云计算服务功能要求

- 统一运维管理

| 序号 | 参数性质 | 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支持 | 运维概览 | ★运维概览：主要用来展示调度任务的指标数据情况，提供大屏展示能力。支持用户定义多种不同的大屏展示内容。支持容量、性能、资源统计、告警等对象的自定义大屏展示，且可以定义每个内容的不同呈现形式（例如柱状图、饼图、仪表盘等等） |
| 2 | 支持 | 任务运维 | 实现对云服务中物理设备（包括但不限于机柜、服务器、网络设备、存储设备）、虚拟资源的统一管理，关联关系查询以及资源对象的变更记录管理，支持对资源库中的资源进行增、删、改、查、合并等常用操作，同时也支持自定义资源管理对象类型。 |
| 3 | 支持 | 统一告警 | ★监控告警是调度任务的监控保障系统，当任务出现错误的时候，系统会通过预定义的方式告知用户任务失败。统一的告警管理，云服务可以统一管理系统中物理设备（服务器、存储、网络设备）和虚拟资源的告警，并支持告警的清除、指派、调整级别、设置告警提示音等；支持告警转发能力，系统可以按照管理员指定的规则，将不同类型的告警通过短信或者邮件发送给不同的用户或者用户组进行处理 |
| 4 | 支持 | 统一监控 | 支持云服务下物理资源和虚拟资源的统一监控管理： 物理资源的管理包括可以监控服务器、网络设备（交换机、路由器、防火墙、负载均衡等）、存储设备（包括光交）的位置信息、告警信息以及性能数据（如CPU使用率） 虚拟资源的管理包括可以按VDC统计服务的使用情况，按资源池统计资源的总量、分配情况（例如当前数据中心下CPU、内存、存储的总量以及使用量等），以及云内虚拟网元对象的性能监控信息（包括虚拟负载均衡的连接数等监控）。 |

- 云服务器管理

| 序号 | 参数性质 | 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支持 | 管控集群功能 | 服务的管控集群统筹管理集群中物理服务器的负荷情况，择优选择合适的物理机部署云主机 |
| 2 | 支持 | 资源管理 | ★用户可以通过管理平台来申请虚拟机资源，并且配置虚拟机规格，可以配置的规格包括但不限于CPU、内存、磁盘、网卡以及非root/administrator用户的用户名、密码）； 申请到虚拟机后，用户可以通过管理平台对虚拟机执行开机、关机、重启、删除、远程登录、快照、克隆、重置密码、挂载光驱（ISO）等操作，也可以根据虚拟机名称、IP、ID、运行状态以及自定义标签等快速查找、过滤虚拟机。 虚拟机支持SSD盘直通能力，可以将服务器上的SSD本地盘直通给虚拟机使用，满足超低时延、高性能应用的能力要求 |
| 3 | 支持 | 快照 | 虚拟主机支持全量快照和增量，用户通过快照对虚拟主机的数据进行备份，通过快照进行虚拟主机的数据恢复，详细要求如下： 支持备份服务。用户可以通过管理平台申请为指定的虚拟机或者虚拟机的磁盘做备份，用户可以自行设置备份策略，包括备份周期、执行时间点、备份时保留的副本数目（或者每个副本保留多长时间）、全备/增备策略，将数据备份到其它机房的备份周期等；同时，用户也可以选择特定的备份策略进行手动备份； 用户可以通过管理平台管理备份数据，包括删除特定备份数据、恢复指定时间点的备份数据等 ★支持管理员创建VDC时指定备份服务的备份空间配额，指定用户最大可使用的备份空间，避免用户滥用资源。 |
| 4 | 支持 | 镜像 | 支持镜像服务能力。支持公共镜像、私有镜像以及共享镜像等多种方式。同时，也支持用户通过管理平台自行通过已有虚拟机来转换为私有镜像或者通过平台自行上传镜像文件（支持常见的VMDK、QCOW2、VHD、ZVHD等格式），用户可以共享自己的私有镜像给其余用户使用； 支持数据盘镜像。用户可以通过租户界面通过虚拟机数据盘制作数据盘镜像，使用数据盘镜像创建云磁盘，导出数据盘镜像，导入数据盘镜像； ★用户可以查看已经上传的所有镜像，包括镜像名称、镜像磁盘容量、OS类型、镜像实际大小等。 |
| 5 | 支持 | 监控管理 | 具备虚拟机监控管理：支持查看虚拟机信息，包括虚拟机名称、状态、所在位置、网络、虚拟机规格、网卡、创建时间等基本信息 |
| 6 | 支持 | 宕机迁移 | 支持宕机迁移 |
| 7 | 支持 | 兼容性/开放性 | 支持主流的WINDOWS、LINUX、Unix等操作系统，兼容常见的操作系统。必须包含对以下操作系统的支持：Windows Server 2008，Ubuntu，FreeBSD，Debian，CoreOS，CentOS |
| 8 | 支持 | 安全性 | 支持防ARP欺骗 |
| 9 | 支持 | 证书认证 | ★通过权威机构的可信云服务认证，云主机服务可信云认证。 |

- 专有网络管理

| 序号 | 参数性质 | 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 支持 | 实现方式 | ★基于软件定义虚拟网络（SDN）技术，支持虚拟私有云（VPC）服务，用户可以通过虚拟私有云自由的创建自己的虚拟网络。用户可以自行创建自己要的多个网段，指定每个要创建的网络的网段、掩码、DNS等，也可以指定这个网络内的路由规则以及NAT规则。 |
|  | 支持 | 二层网络隔离 | 实现二层网络隔离，并且可以将虚拟主机、虚拟负载均衡，虚拟数据库等云服务部署在一个虚拟专有网络内 |
|  | 支持 | 虚拟交换机 | 支持自定义虚拟交换机，可通过虚拟交换机可将专有网络的私有IP地址划分成一个或多个子网，根据需要将应用程序和其他服务部署在对应的虚拟交换机下 |
|  | 支持 | 路由配置 | 自定义虚拟路由器，支持云解析服务（DNS服务），支持内网域名解析功能，可以将域名与私网IP相关联，为云上资源提供域名解析服务。用户可以通过管理平台自主申请、配置DNS。 |
|  | 支持 | 安全性 | ★支持安全组服务，用户可以通过管理平台配置并管理针对虚拟机的安全规则，实现对组内和组间虚拟机的访问控制，安全组可以在出方向默认放行，并且组内虚拟机默认可相互访问。 |

- 负载均衡管理

| 序号 | 参数性质 | 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支持 | 实现方式 | 负载均衡必须用软件方式实现，，可以将用户业务访问流量自动分发到多台云服务器，扩展应用系统对外服务能力 |
| 2 | 支持 | 均衡策略 | 支持用户通过云服务在已有的负载均衡上创建监听器，支持四层、七层的监听策略。支持配置监听器的监听协议/端口，支持四层以及七层协议；支持负载的轮询算法、最少连接、源IP算法等分配策略；支持IP地址、HTTP cookie、应用程序cookie等回话保持策略 |
| 3 | 支持 | 会话(session)保持 | 支持用户通过云服务在已有的负载均衡上创建监听器，支持四层、七层的监听策略。支持配置监听器的监听协议/端口，支持四层以及七层协议；支持负载的轮询算法、最少连接、源IP算法等分配策略；支持IP地址、HTTP cookie、应用程序cookie等回话保持策略 |
| 4 | 支持 | 过载保护 | 针对每台云服务器的连接数过载保护；针对服务器负载均衡组的连接数限制（确保已连接的用户不受session limit限制）；针对服务器负载均衡组，限制可以访问的客户端 |
| 5 | 支持 | 转发规则 | 应提供多种转发规则，满足不同业务场景的要求 |
| 6 | 支持 | 健康检查 | 支持用户为监听器配置健康检查策略，用于检查后端服务器的状态，支持四层以及七层检测方式，并可以设置检查周期、检查超时时间、重试次数等，对于七层HTTP/HTTPS协议，支持设置协议与后端服务器交互的方法（至少应支持POST、GET等常见方法）、服务器响应的状态码以及URL |
| 7 | 支持 | 兼容性/开放性 | 提供4层（TCP协议）和7层（HTTP和HTTPS协议）的负载均衡服务 |
| 8 | 支持 | 安全性 | 支持对访问负载均衡的客户端IP进行安全控制，如果使用访问控制能力，则只有被允许的IP能通过ELB访问后端云服务器/物理机；如果不使用，则任何IP都可以访问该负载均衡。 |

- 云服务管理

| 序号 | 参数性质 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配置 | 云服务系统架构 | 云服务采用全分布式架构，硬件采用x86及国产鲲鹏、龙芯、飞腾等自主可控芯片服务器，为满足未来可持续演进，要求一套云服务管理软件下同时支持X86及鲲鹏等国产芯片的计算存储资源池； 分布式存储服务采用EC校验，提高高可用高性能的分布式存储，可靠性不低于99.99%。 |
| 2 | 支持 | 扩展性 | 云服务集群规模需支持随业务的增长不断线性扩展，平台规模可至少扩展到1000台物理服务器以上 |
| 3 | 支持 | 标准规范 | 采用先进调度机制实现对集群内的CPU、内存资源进行统一调度；采用先进的管理机制实现对集群内的硬盘资源进行统一的管理和分配。 |
| 4 | 支持 | 虚拟化功能 | 支持资源的动态调配与弹性可伸缩，资源池具备各级资源的按需获取功能，提高资源消费者的可用性、容错与扩展能力。 |
| 5 | 支持 | 分布式存储 | 云服务采用分布式存储，支持存储资源虚拟化，形成存储资源池。 |
| 6 | 支持 |  | 支持IO优先级控制和QoS保证；支持增量扩容和自动数据平衡能力。 |
| 7 | 支持 |  | 采用多管理节点设计，为避免集群单点故障，分布式存储必须支持多Master设计，至少有3个及以上的存储Master控制节点。 |
| 8 | 支持 | 大数据扩展能力 | 云服务要求提供大数据管理能力，可以扩展大数据计算节点，并能实现云资源和大数据资源的统一管理 |

- 云安全管理-态势感知

| 序号 | 参数性质 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支持 | 态势展现 | 支持租户级别的全网安全总览，可以按不同的维度统计用户每一天内的受攻击次数、感染病毒的次数，以及一周被攻击趋势，帮助租户快速了解租户环境当前所面临的安全威胁概况 |
| 2 | 支持 | 攻击发现 | 支持攻击者台式分析，可以从攻击者角度分析攻击规模、攻击手段、活跃时间，帮助用户分析不同的攻击者以进行有针对的防范 |
| 3 | 支持 | 定向攻击分析 | 支持定向攻击分析，比对云服务数据，分析出定向的应用攻击和定向暴力破解。 |
| 4 | 支持 | 异常流量分析 | 支持异常流量分析，从流量中抓取异常流量，分析已知和未知攻击。包括发现异常的网络连接等。 |
| 5 | 支持 | 机器学习 | 支持通过机器学习和数据建模发现潜在的入侵和攻击威胁，从攻击者的角度有效捕捉高级攻击者使用的0Day漏洞攻击、新型病毒攻击事件。支持但不限于以下模型的威胁检测：MySQL提权和写webshell、主机侧挖矿程序检测、反射shell等。 |
| 6 | 支持 | 漏洞扫描 | 支持漏洞扫描功能，基于无状态扫描技术，与流量安全监控模块联动，结合动态检测和静态匹配两种扫描模式，提供自动化、高性能的精准Web漏洞扫描、弱口令扫描能力。 |

- 云安全管理-主机防御

| 序号 | 参数性质 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支持 | 服务管理 | 服务化，支持多租户。支持用户自助开通、释放主机安全服务，并进行配置管理等。支持安全管理中心+Agent分布式架构，管理中心负责分组管理、策略制定下发、统一扫描、升级以及各种报表查询等，Agent执行最终的杀毒扫描、升级等操作，并向安全控制中心发送相应的安全数据。 |
| 2 | 支持 | 支持多操作系统 | 支持Linux和Windows操作系统系统配置、参数、弱口令进行安全基线扫描，并可以对扫描结果进行一键修复。 |
| 3 | 支持 | 基线检查 | 对操作系统配置及软件配置进行检测，支持弱口令、密码策略、注册表等进行检测。 |
| 4 | 支持 | 安全控制 | 支持防暴力破解，有效防御远程桌面和SSH登录的暴力破解，保障主机的安全。 |
| 5 | 支持 | 恶意代码查杀 | 拥有AVE启发式杀毒引擎、QEX特征识别引擎、QVM智能识别引擎、云查杀引擎等多种引擎，有效查杀主机上的文件、内存、进程中的恶意程序。依托于云端超过100亿条病毒样本，进行家族类可视化分析，可对未知变种病毒实现精准的查杀与隔离。 |

- 云安全管理-Web应用防火墙

| 序号 | 参数性质 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支持 | Web防护 | 采用双安全引擎，智能安全引擎内置780类安全规则，可防护SQL注入、XSS、跨站请求伪造、恶意网络爬虫、Webshell、命令注入、中间件漏洞、敏感文件访问、CC攻击等常见的 OWASP TOP10攻击行为。 自学习引擎，对于WEB业务系统建立安全模型，检测未知的安全威胁。 |
| 2 | 支持 | 防护规则 | 专业的应用层DDOS防护，采用请求速率和请求集中度双重检测算法，基于URL、请求头字段、目标IP、请求方法等多种组合条件对CC攻击进行检测。 |
| 3 | 支持 | IP封禁 | 支持自学习白名单，基于状态的攻击行为跟踪与锁定，IP信誉库，网页篡改监测，用户访问行为审计，HTTPS站点的防护，应用加速与访问合规性，支持短信、邮件、Syslog多种告警方式， 规则库在线自动升级。 |
| 4 | 支持 | 多租户支持 | 要求支持SAAS化多租户模式，每个租户能够管理自身规则、查看自身防御动态，数据基于租户隔离。 |
| 5 | 支持 | CC防护规则 | 支持CC防护自定义规则，可在控制台自定义对特定URL路径的访问频率限制。 |
| 6 | 支持 | 自动封禁 | 支持恶意IP惩罚功能，当一个IP被Web应用防火墙识别到正在进行持续的攻击行为时，Web应用防火墙可以自动封禁该被标识的恶意IP。 |

- 云安全管理-堡垒机（平台侧和租户侧各一套）

| 序号 | 参数性质 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支持 | 运维协议支持 | 支持常用的运维协议：SSH、TELNET、RDP、FTP、SFTP。 |
| 2 | 支持 | 多因素认证 | 支持本地认证方式； 支持手机App动态口令、短信口令等多因素认证方式。 |
| 3 | 支持 | 一键同步 | 兼容本项目采购云服务，支持一键同步并导入云服务器清单。 |
| 4 | 支持 | 审计日志 | 支持全局搜索审计日志，无需区分图形/字符/文件，只需通过关键信息直接搜索定位。 |
| 5 | 支持 | 传输审计 | 支持SSH的sz/rz命令（zmodem）、SFTP/FTP、RDP粘贴板、RDP磁盘映射的传输审计。 |

- 云数据安全审计&权限管理

| 序号 | 参数 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支持 | 组织机构管理 | 支持通过组织赋权，即对树状结构的授权主体—组织结构进行赋权：父节点拥有子节点的全部权限，每个中间节点默认只有有限几个可配置个体拥有节点上的权限，其他个体需要被授权 |
| 2 |  | 角色管理 | 对角色进行管理维护，包括：增删改查、分配权限、关联用户。支持角色赋权，即通过'分配权限'赋予角色相关权限，包括：功能权限、资源权限、数据作业权限、数据源权限，再通过‘关联用户’将既定角色与用户关联，即可完成角色权限对关联用户的授权 |
| 3 |  | 组管理 | 组可在系统中单独配置，用户可定义为一个组。对组进行管理维护，包括：增删改查、分配权限、关联用户。支持组赋权，即通过‘分配权限’赋予组相关权限，包括：功能权限、资源权限、数据作业权限、数据源权限，再通过‘关联用户’将既定组与用户关联，即可完成组权限对关联用户的授权 |
| 4 |  | 用户管理 | 对用户进行管理维护，包括：分配角色、分配组、查询、查看。分配角色指将用户与角色关联，赋予用户既定角色的相关权限。分配组指将用户与组关联，赋予用户既定组的相关权限。 |
| 5 | 支持 | 用户认证 | 平台集成第三方的用户体系，用户登录平台一经第三方认证通过，平台会自动为该用户发token，即授权登录平台 |
| 6 | 支持 | 共享访问控制 | 对共享资源进行访问控制，即只有经过资源发布者授权的数据资源才可被资源消费者访问 |

- 业务部门系统迁移服务

| 序号 | 参数性质 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支持 | 数据对接服务 | 根据广西政务一体化平台的网络及接口标准，提供定制化数据对接开发服务。 可依托汇聚的雪亮工程、政务信息例如住建、环保、安检、城管、消防、12345等数据资源， 统一进行数据接入与治理。 |
| 2 | 支持 | 数据开发服务 | 结合平台数据，能够将数据展示，定制展示专题。 |

本项目需与广西数字政务云一体化平台进行数据对接，并对接玉林市政府各厅局委办的自有业务应用系统。

### （三）云服务软硬件配套性能指标配置要求

- 软件部分配套服务性能指标配置要求

| 序号 | 名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 云软件 | ▲1、配置所有6045核的IAAS授权，含三年云计算软件维保服务。 2、支持多租户管理和存储空间控制以及租户间动态分配资源；支持数据多副本，硬盘或者服务器故障后，数据自动在整个存储资源池范围内进行重建。支持指定节点作业运行。 3、★支持裸金属服务，用户可以通过管理界面申请物理服务器运行业务，支持常见的windows、Linux操作系统。用户可以指定要申请的物理服务器的规格、所使用的镜像、所使用的网络、网络所属的安全组、需要绑定的弹性IP以及指定服务器发放完成后登陆信息。用户申请完成后，可以自动完成服务器的操作系统安全、IP地址配置、弹性IP绑定等操作； 4、★支持虚拟私有云（VPC）服务，用户可以通过虚拟私有云自由的创建自己的虚拟网络。用户可以自行创建自己要的多个网段，指定每个要创建的网络的网段、掩码、DNS等，也可以指定这个网络内的路由规则； 5、支持虚拟数据中心（简称VDC）服务：VDC服务可以跨DC、跨OpenStack资源池，跨大数据资源池申请并分配资源，以满足不同警种对安全等级的要求。 6、基于Openstack架构，支持对各个物理数据中心资源进行整合；支持对多个数据中心提供统一管理，支持云服务和数据中心管理软件协同运作。提供计算、存储和网络等丰富的云服务，支持弹性云计算服务，裸金属服务，镜像服务等功能，支持云硬盘，对象存储服务，弹性文件服务等功能，支持虚拟私有云，安全组等功能。 7、★支持用户通过管理平台为物理机或者虚拟机申请弹性IP以及配置弹性IP可用带宽(QoS)。弹性IP可以是一组可以访问互联网的IP地址，用户可以将申请到的弹性IP绑定到物理机或者应用系统的浮动IP或者虚拟机的指定的网卡或者某个特定的内网IP地址上，以提供虚拟机或物理机访问互联网/被互联网访问的能力； 8、★支持应用服务。用户可以通过管理平台创建一个可以实现完整功能的应用系统，用户可以通过简单的拖拽方式来任意组合虚拟机、物理机、负载均衡、网络、安全组、弹性IP等对象，并且可以为虚拟机配置自动伸缩策略，可以让应用根据业务负载情况，自动的增加或者减少虚拟机，同时系统提供预置的应用安装脚本，用户直接使用脚本即可让系统自动在虚拟机/物理机中自动化的完成应用部署（例如JDK、Apache、Tomcat、Oracle等等）； |
| 2 | 网管软件 | 1、管理能力：提供网络设备管理授权≥13个，服务器管理授权≥46个，存储设备管理授权≥1个；管理软件支持管理设备数量≥20000，服务器管理规模≥1000+。 2、环境要求：支持Windows、SuSE Linux操作系统，支持Oracle 、MySQL、SQL Server数据库。可支持在虚拟机上运行。 3、统一门户要求：提供统一的管理和展现页面，支持灵活定义的管理视图配置。在各种类型的视图中，可以方便地查看到被管理资源的状态、主要性能信息以及告警信息等。采用B/S架构，支持HTTPS安全传输协议。支持多种浏览器，无需安装插件即可实现所有管理功能。应支持用户自定义Portal，不同的用户可以定义不同的Portal内容，登录首页基于Portal展现，可以自行设定Portal首页内容和形式。 4、安全性要求：前后台采用https协议，数据传输加密；涉及密码等敏感信息采用加密存储方式，防止泄露。 5、管理范围要求：支持对服务器、存储、交换机、路由器、WLAN、防火墙、eLTE终端、基站、核心网、统一通信、智真、视频监控等设备和虚拟化资源、应用系统的统一管理，可以通过加载相应授权实现。 6、多厂商设备管理要求：支持对业界主流厂商设备的管理，提供对多厂商设备和应用的统一视图、资源、拓扑、故障、性能以及智能配置功能，同时可以提供第三方设备的定制能力与告警北向接口。 7、统一拓扑要求：支持拓扑界面与网管界面集成到一个窗口中，统一拓扑呈现。支持自动发现二三层链路、VLAN拓扑以及拓扑联动功能，包括实时性能、资源管理、告警跳转等。支持拓扑界面自定义图标大小、样式，突出显示核心设备；支持拓扑界面自定义链路粗细，标记监控重点链路；显示接口发送/接收速率、接口流入/流出带宽利用率等信息，支持拓扑界面链路诊断，方便快捷定位链路质量问题。 |
| 3 | 云租户软件 | 云租户软件，提供云WAF、租户安全、态势感知、数据库审计等基础功能 |
| 4 | 云安全部署 | 1、安全集成服务，基于项目购买的安全外购件包含主机与虚拟化安全集成、应用与数据安全集成、安全管理系统集成等安全技术方案构建部署。 2、云安全规划设计与实施服务 |

- 硬件部分配套服务性能指标配置要求

| 序号 | 名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 网络融合节点 | 1、机型：国产2U机架式服务器； 2、▲配置2个高性能CPU；CPU主频:≥2.4GHz，单颗CPU≥48物理核心 3、▲内存配置容量：≥1024G内存,单根内存容量大于等于32GB，频率为2933Mhz；配置2块480G SSD硬盘； 4、配置磁盘阵列卡,支持RAID 0/1/10/5/6；配置8个10GE光口含光模块； 5、配置1+1冗余电源，电源及风扇冗余保护。 6、可管理和维护性:1. 集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； 2.具有图形管理界面及其他高级管理功能；3.配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作 7、提供3年维保服务 |
| 2 | 计算节点 | 1、机型：国产2U机架式服务器； 2、▲配置2个高性能CPU；CPU主频:≥2.4GHz，单颗CPU≥48物理核心 3、▲内存配置容量：≥512G内存,单根内存容量≥32GB，频率为2933Mhz；配置2块480G SSD硬盘； 4、配置磁盘阵列卡,支持RAID 0/1/10/5/6；配置8个10GE光口含光模块； 5、配置1+1冗余电源，电源及风扇冗余保护。 6、可管理和维护性:1. 集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； 2.具有图形管理界面及其他高级管理功能；3.配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作 7、提供3年维保服务 |
| 3 | 生产存储 | 1、产品至少支持分布式块存储、对象存储和大数据存储，业务主机可以以SCSI、iSCSI、S3/Swift、HDFS等访问分布式存储池。本次部署分布式块存储，支持通过SCSI或iSCSI协议访问存储池。 2、★支持EC缩列，当节点故障时，自动调整EC配比，确保数据可靠性不降级、性能不下降 3、支持卷的快照和回滚，单个卷支持的最大快照数量不少于2048个，快照对主机业务性能影响不能超过5%；快照需基于ROW模式，支持秒级快照 4、支持快照重建，当原卷数据变化时，通过重建方式免卷挂载实现快照卷刷新，保障数据一致性。 5、支持克隆重建，当原卷数据变化时，通过重建方式免卷挂载实现克隆卷刷新，保障数据一致性。 6、★支持卷的IOPS、带宽的上限设置，可设置卷的总IOPS和带宽，也可以设置每单位容量的IOPS与带宽，用户可指定Qos策略的运行周期为单次、每天、每周或始终执行； 7、★支持磁盘亚健康管理功能：支持定期检测磁盘SMART信息，判断磁盘亚健康情况(硬盘扇区重映射数超过门限、读错误率统计超标)，慢盘(波动时长不超过5秒)，并在磁盘损坏前进行隔离并告警； 8、▲本次分布式存储集群配置6个节点和相应的分布式存储软件授权许可，单节点配置如：每节点CPU总核数≥28核，主频≥2.4GHz；配置≥160GB内存，配置≥12块10TB 3.5寸 7.2K rpm SATA硬盘，≥2块480G SSD硬盘作为系统盘；配置≥1块3.2TB NVMe SSD；配置4个千兆电口和8个10GE光口（满配光模块）。按75%可用率，每套共计可用存储540T。 9、提供3年维保服务 |
| 4 | 管理节点 | 1、机型：国产2U机架式服务器； 2、▲配置2个高性能CPU；CPU主频:≥2.4GHz，≥48物理核心 3、▲内存配置容量：≥768G内存,单根内存容量为32GB，频率为2933Mhz；配置2块960G SSD硬盘、1块3.2T NVME SSD硬盘和8块4T SATA硬盘； 4、配置2G缓存磁盘阵列卡,支持RAID 0/1/10/5/6；配置8个10GE光口含光模； 5、配置1+1冗余电源，电源及风扇冗余保护。 6、可管理和维护性:1. 集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； 2.具有图形管理界面及其他高级管理功能；3.配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作 7、提供3年维保服务 |
| 5 | 核心交换机 | 1. ▲设备性能：交换容量≥138Tbps, 转发性能≥57600Mpps； 2. ▲设备架构：CLOS交换架构，独立主控槽位≥2，独立业务板插槽≥4，独立交换网槽位≥6，电源模块数量≥4， 3. ▲设备配置：配置主控板≥2块，交换网板≥4块，交流电源模块≥2个；配置40G以太网光接口≥36个，配置QSFP+-40G-多模模块(850nm,0.3km,MPO) (可对接4个SFP+) ≥40个；2根QSFP+-40G-高速电缆-5m-(QSFP+38公)-(CC8P0.4黑(S))-(QSFP+38公)； 4. 支持M-LAG或vPC等类似技术（跨框链路聚合，要求配对设备有独立的控制平面，不能用堆叠等多虚一技术实现）， 5. ★支持硬件BFD（Bidirectional Forwarding Detection）3.3ms检测间隔。 6. 支持VxLAN OAM: VxLAN ping, VxLAN tracert；支持iPCA 7. 支持缓存的微突发状态统计 8.设备提供3年维保服务 |
| 6 | 接入交换机 | 1、▲交换容量≥2Tbps，以官网所列最低参数为准；高度1U，固定接口交换机；电源1+1备份，风扇3+1备份 2、▲设备提供≥6个40/100 GE光接口，10GE光端口数量≥48个；提供32个10GE多模光模块、4个40GE多模光模块和2根40GE的高速电缆； 3、支持M-LAG或vPC等类似技术（跨框链路聚合，要求配对设备有独立的控制平面，不能用堆叠等多虚一技术实现）。 4、支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议 5、★支持BFD 3.3ms检测周期 6、支持Vxlan，且支持BGP EVPN特性。 7、支持Telemetry,支持IPCA；支持全网路径探测 8、支持缓存的微突发检测；支持Netstream 9、提供3年维保服务 |
| 7 | 综合接入交换机 | 1、▲交换容量≥2Tbps，以官网所列最低参数为准；高度1U，固定接口交换机；电源1+1备份，风扇3+1备份 2、▲设备提供≥6个40/100 GE光接口，10GE光端口数量≥48个；提供32个10GE多模光模块、4个40GE多模光模块和2根40GE的高速电缆； 3、★支持M-LAG或vPC等类似技术（跨框链路聚合，要求配对设备有独立的控制平面，不能用堆叠等多虚一技术实现）。 4、支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议 5、支持BFD 3.3ms检测周期 6、支持Vxlan，且支持BGP EVPN特性。 7、支持Telemetry,支持IPCA；支持全网路径探测 8、支持缓存的微突发检测；支持Netstream 9、提供3年维保服务 |
| 8 | 安全接入交换机 | 1、▲端口要求：提供10/100/1000Base-T以太网端口≥48个，10GE 光口≥4个，提供4个10GE多模光模块和2根10G高速电缆；冗余双电源 2、▲转发性能：交换容量≥670Gbps，包转发率≥140Mpps，以设备厂家官网所列X/Y中的X数值为准； 3、二层功能：，支持ERPS以太环保护协议（G.8032）； 4、虚拟化功能：可以将本设备作为远程接口板加入对应的主设备系统，在纵向维度上虚拟为主设备的一块业务单板，以达到扩展I/O端口能力和进行集中控制管理的目的；提供实现此功能的软硬件； 6、三层功能：支持RIP、OSPF、ISIS等IPv4动态路由协议； 7、弹性架构：支持将多台设备虚拟化为一台逻辑设备，共用一个IP管理，简化网络设备管理； 8、提供3年维保服务 |
| 9 | BMC接入交换机 | 1、▲端口要求：提供10/100/1000Base-T以太网端口≥48个，10GE 光口≥4个，提供4个10GE多模光模块和2根10G高速电缆；冗余双电源 2、▲转发性能：交换容量≥670Gbps，包转发率≥140Mpps，以设备厂家官网所列X/Y中的X数值为准； 3、二层功能：，支持ERPS以太环保护协议（G.8032）； 4、虚拟化功能：可以将本设备作为远程接口板加入对应的主设备系统，在纵向维度上虚拟为主设备的一块业务单板，以达到扩展I/O端口能力和进行集中控制管理的目的；提供实现此功能的软硬件； 6、三层功能：支持RIP、OSPF、ISIS等IPv4动态路由协议； 7、弹性架构：支持将多台设备虚拟化为一台逻辑设备，共用一个IP管理，简化网络设备管理； 8、提供3年维保服务 |
| 10 | 出口防火墙 | 1、 ▲千兆电口≥16，万兆光口≥12，40GE接口≥2；实配SSL VPN并发数≥100，支持最大SSL VPN并发数≥5000，IPSec VPN隧道≥15000，虚拟防火墙数量≥500，配置双电源；提供光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC)≥2个；光模块-QSFP+-40G-多模模块(850nm,0.3km,MPO) (可对接4个SFP+)≥2个 2、 ▲提供IPS，AV，URL，特征库升级授权36个月； 3、 ▲吞吐量≥30Gbps，最大并发连接数≥1200万，每秒新建连接数≥40万，IPSec吞吐量≥20Gbps，IPS吞吐量≥13Gbps, SSL_VPN吞吐量≥2.8Gbps ,SSL代理吞吐量≥6Gbps 4、★能够基于时间、用户/用户组/安全组、应用层协议、地理位置、IP地址、端口、域名组、URL分类、接入类型、终端类型、设备组、内容安全统一界面进行安全策略配置； 5、★支持每IP， 每用户的最大连接数限制，防护服务器； 6、★支持数据防泄露，对传输的文件和内容进行识别过滤，对内容与身份证、信用卡、银行卡、社会安全卡号等类型进行匹配； |
| 11 | 防病毒网关 | ▲1、2U机架式，双冗余电源，交流，功率300W，网络层吞吐20G，防病毒吞吐5G，支持IPv4/IPv6双栈，6个10/100/1000M Base-TX，4SFP千兆多模扩展卡（含多模光模块），2万兆光接口扩展卡（含多模光模块），3年特征库升级，含安装调测培训 |
| 12 | 上网行为管理 | ▲1、2U机架式，交流冗余电源，功率760W，支持IPv4/IPv6双栈，10G吞吐量，100000人以下网络环境使用；最大并发连接数为1200万，最大新建连接数为13万/秒，标配1个管理口和1个HA口，4个扩展槽，2口SFP+ 万兆光网卡（含多模光模块），1T硬盘， 2、含专用操作系统与上网行为管理标准软件；3年维保与特征库升级，含安装、调测、培训。 |
| 13 | 运维堡垒机 | ▲1、2U机架式，支持IPv4/IPv6双栈，6个千兆电口，1个console管理口，硬盘容量3TB，支持RAID，双电源交流，功率300w。自带应用发布软件。(不提供应用发布操作系统)，支持1500路字符会话或400路图形会话并发，4SFP千兆多模扩展卡（含多模光模块），500个被管设备授权，含三年维保，含安装调测培训 |
| 14 | 日志审计系统 | ▲1、2U机架式，冗余电源交流，功率300W，支持IPv4/IPv6双栈，6个千兆电口，1个管理口，2个USB接口，4SFP千兆光模块扩展卡（含2个多模光模块），标配采用Raid5，有效存储容量4TB。200日志源授权，30个审计对象授权，3年维保含安装调测培训。 |
| 15 | 漏洞扫描系统 | ▲1、1U机架式，单电源，交流，功率250W，支持IPv4/IPv6双栈，Web扫描域名无限制，Web扫描任务并发数为15个域名，系统扫描IP地址无限制，支持扫描A类、B类、C类地址，系统扫描支持100个IP地址并行扫描，标准配置6个10/100/1000M自适应电口，1个扩展插槽,扩展4个SFP口，液晶面板显示，2个USB口，1个Console口，三年维保与升级服务，含安装调测培训 |
| 16 | 隔离网闸 | ▲1、液晶屏和整机健康监控声光报警装置。 ▲2、内网接口：标配4个10/100/1000M Base-TX网络接口，4个SFP接口含模块，1个10/100/1000M Base-TX管理接口，1个10/100/1000M Base-TX HA接口（双机热备口）。 外网接口：标配4个10/100/1000M Base-TX网络接口，4个SFP接口含模块，1个10/100/1000M Base-TX管理接口，1个10/100/1000M Base-TX HA接口（双机热备口）。 3、软件系统：标配设备管理系统；全功能模块，视频监控模块。 ▲4、3年维保，含安装调测培训。 |
| 17 | 抗DDOS攻击 | ▲1、采用多核架构，1U高度；配置2*40GE+12*10GE（SFP+）+16*GE；双AC电源 2、Flow检测Offline部署模式：攻击响应时延主要取决于Flow检测时延；清洗时延是毫秒级 3、支持检测、清洗设备分布式部署，集中管理；支持和第三方检测设备联动； |
| 18 | 主机安全防护 | 1、1套网络安全软件-虚拟机防护管理控制台-简体中文-企业版-V7.0-X86-Windows,Linux-32/64-无介质-1年7*24服务-Electronic ▲2、600个网络安全软件-主机虚拟机防护模块(有代理，含主机防病毒、主机IPS、主机防火墙)-简体中文-企业版-V7.0-1VM-X86-Windows,Linux-32/64-无介质-1年7*24服务-Electronic 3、专项服务-专业服务-虚拟化安全管理系统V7.0-原厂服务-现场安装含控制台及15个代理安装/测试/策略配置及培训服务 4、额外一年软件维保，含引擎、特征库升级，含7*24小时远程支持 |
| 19 | 云安全服务 | ▲1、含云安全管理平台，可自由配置云堡垒机、云WAF、云数据库审计、综合日志审计、网页防篡改、漏洞扫描（含配置核查）、SAAS化web防护与态势感知服务组件。含平台交付实施，以客户验收为标准。组件产品的License和维保期限，从实例激活开始算起。 ▲2、含有20个通用license，可自由配置云堡垒机、云WAF、云数据库审计、综合日志审计、网页防篡改、漏洞扫描（含配置核查）、SAAS化web防护与态势感知服务组件。 |

## 四、商务及其他要求

### （一）投标报价要求

投标总报价为全包价，以人民币为结算单位，包括本项目云计算大数据服务配套的硬件设备及所有软件修改、完善、升级等，安装调试、验收、培训、售后服务、伴随的服务及各种税费等全部费用。在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。

### （二）投标要求

1.本项目为交钥匙工程，项目招标范围包括云计算大数据中心服务所含的定制软件开发、软硬件设备供货、运输、安装、调试、初验、培训等工作，项目实施的整体管理、协调直至通过竣工验收交付采购人使用。自竣工验收合格之日算起，中标人需对项目提供不少于三年的免费运行维护服务。

2.本采购需求技术一览表中所罗列设备、软件、数量均为依据云计算大数据中心需求测算的初步统计数据，在实施过程中有可能存在数量、设备的增减，投标人在进行投标报价时应当充分考虑存在的不确定因素。投标人应当在充分理解项目需求的基础上，根据招标项目采购需求和项目方案的要求进行清单报价，并在投标文件中明确所投设备的预选品牌、规格型号。

3.投标人对于招标文件没有列出，而对云计算大数据中心服务的正常运行和维护必不可少的硬件、软件及其它辅助材料等，投标人有责任给予补充，应同其它产品一并报价，并包含在投标总报价中。

4.本项目所采购的商业软件，因品牌、授权覆盖范围不同，采购价格有可能存在较大差异，投标人应当在投标文件中尽可能详细的明确所预选品牌型号、授权覆盖范围；授权覆盖范围要求满足玉林云计算大数据中心的使用要求。

5.产品要求：为了保证本次采购产品的质量和售后服务，本次招标的所有产品，其生产商在中华人民共和国境内必须具有完备的售后服务体系和完全的自主产权。

6.投标人投标的所有软件必须为正版软件；有侵权争议的经调查核实后、提供非正版软件者为无效投标，已中标者将追究相关法律责任，已供货者全部退货，并承担可能引起的一切法律责任。

7.投标人应充分认识到项目新旧系统衔接、政策变动、需求变更、系统管理人员及业务人员素质等风险，在投标文件中必须识别、分析项目中的各类风险因素，并提出相应的对策。

8.中标人应对本次投标的所有产品进行长期技术支持（含技术咨询等）。若中标人售后服务期内未能在规定时间内到达现场，采购人有权要求中标人给予合理的经济赔偿。在售后服务期内，由于工程项目本身缺陷发生故障或损坏而造成的损失，中标人应给予采购人经济赔偿。

9.本项目严格执行工程监理制度，在项目服务完成、验收等过程中，中标人必须按规定服从监理。

### （三）维护与支持

本项目要求对项目配套的硬件设备提供至少三年的免费保修服务(含原厂售后服务)，配套系统软件提供三年的免费保修与升级服务(含原厂售后服务)。

### （四）交付使用时间及交付地点

1.交付使用时间：合同签订之日起120日历日内，完成项目服务内容所包含的系统部署、安装、调试及竣工验收工作。其中合同签订之日起90日历日内，完成项目服务内容所包含的系统部署、安装、调试及初验工作；自初验合格之日起30日历日内，完成服务内容所包含的系统试运行（试运行期1个月）、用户培训，达到项目竣工验收状态，满足云计算大数据中心服务要求。

2.交付地点：广西玉林市采购人指定地点。

### （五）技术服务要求

1.中标供应商负责项目所包含的全套云计算大数据服务的软件与设备安装、调试。

2.中标供应商必须承诺听从采购人指挥，配合其他相关施工单位的安装、调试工作，并对预埋件安装进行施工指导。安装调试必须严格执行国家有关的安装规范、标准及条例，中标人自行负责施工人身、设备安全责任。

3.安装调试过程中，中标供应商应派专业技术人员对安装进行同步指导，并负责全套设备的调试运行、达到验收要求。中标供应商须提供完整的安装、调试、操作、使用、控制和维护手册等详细技术资料及图纸给采购人。

4.中标供应商在安装、调试等全过程中接受采购人的监督。

5. 中标供应商提供云计算大数据中心日常维护，包括日常维护、定期维护、故障排查、配套设备维修，为系统提供稳定、可靠、安全的运行保障。

6.交付验收合格后，中标供应商须向采购人提供中文操作手册，全套的技术资料，包括云服务产品安装手册、产品使用手册、系统管理员手册、用户手册等相关资料。

7.中标供应商提供7×24小时电话技术支持（包含电话、邮件、远程桌面支持）；

8.中标供应商对问题和投诉在1小时内给予回应，3小时到达故障现场，24小时内未能完成故障修复的，必须安排更高级别工程师现场支持并给出解决方案；

9.重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则中标供应商应赔偿采购人的相应损失。

### （六）付款方式

合同签订后，中标人按照采购人及国家、地方相关规定的有关文件要求，提供云计算大数据中心服务，通过有关测评和竣工验收后，采购人以购买云计算服务和存储服务的形式向中标人采购服务，并按年向中标人支付年度服务费用。同时，由中标人提供相应的云计算大数据服务及机房环境的管理运维等服务，具体支付方式如下：

1、服务期限：3年（自项目验收合格之日起计算）

2、付款方式：自项目验收合格之日起，中标人提交付款申请、三级等保证明及拟支付款项等额的发票等一整套齐全的材料，经采购人审核后15个工作日内支付首年度租赁服务费97%的款项，剩余3%的租赁服务费作为质保金，待年度租赁期满且无质量问题后15个工作日内支付。之后每年租赁服务费支付时间为上年度租赁期满后，采购人收到中标人提交付款申请及拟支付款项等额发票后15个工作日内支付租赁服务费97%的款项，剩余3%的租赁服务费作为质保金，待本年度租赁期满且无质量问题后15个工作日内支付。（如果不能提供三级等保证明及其他配套材料的，采购人有权延期支付项目款项，直至三级等保及其他配套材料在采购人规定时间内交付齐全，方支付项目款项。）

### （七）验收要求

1.中标供应商应按项目实施进度要求在合同约定时间内完成项目服务内容并提交监理单位和采购人进行验收，项目验收的依据是采购人及其下属单位试运行合格书，获批准的设计文件（包括变更设计），工程质量验收标准，中标供应商的投标承诺、项目采购合同及行业标准，国家、广西及自治区总工会有关电子政务工程建设项目管理相关规定及项目有关协议文件。

2.项目的初步验收由采购人、监理单位按单个分项目的方式牵头组织，如涉及货物、隐蔽工程的验收等，均由采购人、监理单位、中标供应商、其他第三方检测机构共同验收后方可进行下一步工程。

3.服务配套的设备测试验收：中标供应商必须向采购人提交所提供产品的出厂测试数据和测试报告，说明其测试方法；采购人与中标供应商在设备到货后共同进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由中标供应商自行解决。

4.项目整体服务内容的调试，实施由采购方组织的竣工最终验收前须进行系统试运行，试运行期为1个月，试运行合格后方可进行终验。

5.在项目验收过程中，采购人将同时按照采购文件以及中标供应商的投标文件进行逐项验收，如项目验收不合格，由中标供应商返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标供应商承担。连续两次项目验收不合格的，或发现中标供应商在投标文件中相关产品检测报告和资质证书有弄虚作假的行为，或在投标文件中技术商务条款有虚假响应情况的，采购人将不予验收，并依据相关法律规定追究中标供应商的责任，由此带来的一切损失由中标供应商自行承担。

6.（1）服务配套设备开箱检验

1）所有设备、器材在开箱时必须完好，无破损。配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于合同要求。

2）拆箱后，中标供应商需在采购人指定人员的监督下，对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由中标供应商解决，如影响安装则按合同有关条款处理。登记册作为验收文档之一。

（2）系统测试

系统安装完成后，按照系统要求的基本功能逐项测试。

1）单项测试：项目配套的单项产品安装完成后，由中标供应商进行产品自身性能的测试。设备通电测试应单台进行，所有设备通电自检正常后，才能相互联接。

2）联机测试：由中标供应商进行联机测试。

（3）产品验收要求

1）要求对项目配套的全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随机随箱介质等）验收。

2）中标供应商应负责在项目验收时将全部服务有关的产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付采购人和监理单位。

3）服务的软件功能符合招标要求，提供用户手册等服务相关文档。

7.项目实施完成，由中标供应商提交验收材料给监理机构和第三方审计机构审定验收后，出具意见报采购人审批。

8.验收顺序为：

1）中标供应商、采购人、监理单位及其他第三方检测机构进行初验；

2）试运行期1个月结束，采购人、监理单位及其他第三方检测机构没有提出其他整改方案后，由采购人组织竣工验收。

9、申报和批复

项目服务提供单位提交项目竣工验收申请材料，项目审批单位根据验收情况批复同意项目竣工验收。

### （八）培训要求

本项目要求对操作人员和维护人员进行专门的技术培训，免费提供10人次培训，课程时间不少于3个工作日，包括云计算大数据中心服务内软件和硬件设备的操作、维护和安全保护措施。

培训内容应包括本项目所包含的云服务软件和硬件设备的原理、功能、使用及常见问题处理等介绍内容。需制订培训大纲。主要内容包括：培训人员的专业要求、培训时间、培训人员和数量、培训效果所达到的基本要求和培训考核方法等。

### （九）成果要求

（1）投标供应商必须承诺提供完整的服务实施方案、需求说明书、设计说明书、服务测试报告、用户手册、配置部署文档等技术资料。

（2）成果形式：所有内容都必须同时提供电子和纸质成果。

（3）中标供应商对各相关政府部门所提供的技术及数据资料应严格保密，不得扩散，并且无条件接受采购人的保密约定，包括在合同期结束后承诺保密义务，并承担相应的涉密责任。

（4）知识产权：中标供应商所提供服务包含的主要设备和主要商用软件必须承诺有独立的知识产权，不得侵犯他人的知识产权权益。

第三章  投标人须知及前附表

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：玉林云计算大数据中心项目购买服务 项目编号：YLZC2020-G3-10123-OBGC 资金来源：政府性基金预算拨款 政府采购预算金额：人民币壹仟柒佰肆拾玖万元整（￥17490000.00） 交付使用时间：合同签订之日起120日历日内，完成项目服务内容所包含的系统部署、安装、调试及竣工验收工作。其中合同签订之日起90日历日内，完成项目服务内容所包含的系统部署、安装、调试及初验工作；自初验合格之日起30日历日内，完成服务内容所包含的系统试运行（试运行期1个月）、用户培训，达到项目竣工验收状态，满足云计算大数据中心服务要求。 服务期：3年（自项目验收合格之日起计算） |
| 2 | 投标人资格： 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，国内注册（指按国家有关规定要求注册的）依法能提供本次采购货物和服务的供应商； 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一标段下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 3、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动； 4、本项目接受总公司授权的分支机构（分公司或支公司）参与投标，但是同一总公司只能授权一家分支机构，须提供总公司授权书； 5、本项目不接受联合体投标。 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目的采购代理服务费：按第八条“其他事项”规定的（服务招标）标准采用差额定率累进计费方式计算收取,由中标人在领取中标通知书前向采购代理机构一次性支付。 |
| 4 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：欧邦工程管理有限公司招标部，联系电话：0775-2685565，通讯地址：玉林市建安街44号 投诉联系部门及联系方式：玉林市政府采购监督管理办公室，联系电话：0775-2697961，通讯地址：玉林市建安街1号 |
| 5 | 澄清与修改： 投标人发现招标文件有误或有不合理要求的，必须在获取招标文件之日起七个工作日内以书面形式要求采购人、采购代理机构澄清。 |
| 6 | 报价文件（以下文件标注有“必须提供”的请按规定在投标文件中提供，否则作投标无效处理，其他如有请提供）： 1.投标函（格式见附件）；(必须提供) 2.投标报价表（格式见附件）；(必须提供) 3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明； 注：投标函、投标报价表必须由法定代表人（企业负责人）或被授权人在规定签章处逐一签字并加盖单位公章，否则作投标无效处理。 |
| 7 | 资格证明文件（以下文件标注有“必须提供”的请按规定在投标文件中提供并加盖投标人单位公章，否则作投标无效处理，其他如有请提供并加盖投标人单位公章）： 1.投标人有效的三证合一的“营业执照”或“事业单位法人证书”副本复印件；（必须提供） 2.如为分支机构（分公司或支公司）投标的，必须提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书原件，授权书须加盖总公司公章；（分支机构投标的，必须提供） 3.投标人参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明（格式见附件）；（必须提供） 4.投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件）；（必须提供）（投标人也可提供相关证明材料与上述书面声明一并提交） 5.投标截止之日前三个月内投标人任一个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件；无纳税记录（含零报税）的，应提供由投标人所在地主管税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件；（新成立时间不足三个月的投标人按实际提供）（必须提供） 6.投标截止之日前三个月内投标人任一个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（专用收据或社会保险缴纳清单或地市级及以上人力资源与社会保障局（社保中心或劳动监察部门）出具的依法缴纳社保证明）复印件；无缴费记录的，应提供由投标人所在地行政主管部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件；（新成立时间不足三个月的投标人按实际提供）。如投标人社保由其上级管理机构缴纳的，还须提供以下资料：上级公司营业执照副本复印件；上级公司出具的社保缴纳情况说明原件；上级公司投标截止日期之前六个月以内任三个月的依法缴纳社保证明或免税证明。（必须提供） 7.投标人2018年或2019年度经审计的财务报告复印件（如投标人为分支机构（分公司或支公司）投标的，需提供具有法人资格总公司的经审计的财务报告复印件及投标人财务报表复印件），或投标截止之日前三个月内投标人基本开户银行出具的资信证明（仅提供银行出具的存款证明不能作为其银行资信证明）复印件；（必须提供） 8.投标人认为必要提供的声明及文件资料。 注：上述材料属复印件的，必须加盖投标人单位公章。标注有“必须提供”请按规定必须提供。 |
| 8 | 1、商务文件（以下文件标注有“必须提供”的请按规定在投标文件中提供并加盖投标人单位公章，否则作投标无效处理，其他如有请提供并加盖投标人单位公章）： 1.商务条款偏离表；（格式见附件，必须提供） 2.投标人法定代表人（企业负责人）身份证明书原件（格式见附件）和法定代表人（企业负责人）有效身份证正反面复印件；（必须提供) 3.投标授权委托书原件(格式见附件)和被授权人有效身份证正反面复印件；（委托代理时必须提供) 4.招标项目采购需求中要求必须提交的材料； 可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选） 5.结合本招标文件评标办法中可评分投标人的信誉、荣誉证书、认证证书、业绩等； 6.投标人情况介绍（格式自拟）； 7.投标人可结合本项目的采购需求和评标办法视自身情况自行提交相关证明材料。 |
|  | 2、技术文件（以下文件标注有“必须提供”的请按规定在投标文件中提供并加盖投标人单位公章，否则作投标无效处理，其他如有请提供并加盖投标人单位公章）： 1.技术规格偏离表；（必须提供） 2.配套产品清单；（必须提供） 3.技术设计方案； 4.项目组织与实施方案； 5.售后服务方案； 6.项目实施人员一览表; 7.优惠条件:投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠; 8.投标人对本项目的合理化建议和改进措施; 9. 投标人可结合本项目的采购需求和评标办法视自身情况自行提交相关证明材料； 10.投标人需要说明的其他文件和说明。 |
| 9 | 投标有效期：自投标截止之日起90天内投标文件应保持有效。 |
| 10 | 投标保证金：无 |
| 11 | 投标文件按以下内容装订，份数： 分4册分别装订，份数： （1）报价文件（单独装订成册，正本 1 份，副本 7 份）； （2）资格证明文件（单独装订成册，正本 1 份，副本 7 份）； （3）商务文件（单独装订成册，正本 1 份，副本 7 份）； （4）技术文件（单独装订成册，正本 1 份，副本 7 份）； 投标文件份数不满足要求的，投标无效。 |
| 12 | 投标文件递交截止时间：2020年6月24日北京时间9时30分 投标文件递交地点：玉林市公共资源交易中心开标室 地址：玉林市玉东新区秀水路2号玉林市政务服务中心办公楼五楼 联系电话：0775-2685565 递交投标文件说明：投标人代表凭其有效的身份证原件及复印件、法定代表人（企业负责人）授权委托书原件签到后递交投标文件；投标人法定代表人（企业负责人）凭其有效的身份证原件及复印件、法定代表人（企业负责人）身份证明书原件签到后递交投标文件。 对未提供或提供不全资料或资料无效的，招标采购单位拒收投标文件。 |
| 13 | 开标时间：2020年6月24日北京时间9时30分 开标地点：玉林市公共资源交易中心（玉林市玉东新区秀水路2号玉林市政务服务中心办公楼五楼）开标室 |
| 14 | 采购人或采购代理机构对投标人进行信用查询： 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 信用查询时间：资格审查时。 查询起止时间：2017年1月1日至投标截止时间 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 15 | 评标方法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章评标办法。 |
| 16 | 评标委员会组成：评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为7人以上（含7人）的单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。其中采购人代表 2 人，技术、经济等专家 5 人。 |
| 17 | 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条规定，中标结果公告内容中包括中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求。 |
| 18 | 履约保证金金额：本项目无履约保证金。 |
| 19 | 本项目的采购代理服务费按桂价费[2011]55号文规定收费标准的100%计取，由中标人在领取中标通知书前向采购代理机构一次性支付。 |
| 20 | 签订合同携带的资格证件：营业执照副本原件、单位授权委托书及委托代理人身份证原件等其它资格证件。 |
| 21 | 政府采购合同公告：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。 备注：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交到采购代理机构，采购代理机构可代采购人将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告。 |
| 22 | 解释：本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 23 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人（企业负责人）或委托代理人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 |

## 一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的招标、投标、开标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”系指 欧邦工程管理有限公司。

2.3“供应商”系指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6“配套（售后）服务”是指包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他类似的义务。

2.7“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.8 “服务”是指招标文件规定供应商须承担的设计、编绘、组织、策划、开发、调研、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的服务。

2.9 “书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.10“▲”是指“采购需求”中实质性要求。

3.招标方式

公开招标方式。

4.投标委托

投标人代表须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人（负责人），须有法定代表人（负责人）出具的授权委托书（正本用原件，副本可用复印件，格式见第六章）。

5.投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。

6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2联合体投标要求:

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。

（2）以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标文件规定的特定条件。

（3）联合体各方之间应当签订联合投标协议，协议书应明确主体方（或牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工应当符合采购需求，涉及行政许可范围的内容应由具有相应资质的成员承担；否则，联合体投标无效），并将联合投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（5）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（6）联合体投标业绩、履约能力计算，按照联合体其中较高的一方认定并计算。

（7）联合体投标的，须提供《联合体投标协议》（格式后附）。

（8）供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同按规定交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

（9）联合体各方均应按照招标文件的规定分别提交资格证明文件。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第六条规定，“鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受本办法第四条、第五条规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。”

7.转包与分包

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目原则上不允许分包，但跨专业或者有特殊要求的专题研究工作可以由中标人自行考虑，但其分包行为必须经发包人同意和批准后可分包给具备相应资格的单位负责实施。

8.特别说明：

8.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

8.2本项目允许分支机构（分公司或支公司）参与投标，如为分支机构（分公司或支公司）参与投标的需提供具有法人资格的总公司营业执照复印件及授权委托书原件（加盖总公司单位公章），总公司委托时需注明委托范围、时间及明确授权的具体内容。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质、信誉及荣誉证书对分支机构（分公司或支公司）有效。

8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.5在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人（负责人）或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

8.6有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

8.7供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

8.8关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

9.质疑和投诉

9.1投标人认为招标文件、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。权益受到损害之日是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

9.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述招标文件、采购过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、法律依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（企业负责人）、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

9.3投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料,并按照被投诉采购人、采购代理机构(以下简称被投诉人)和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容:

(一)投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

(二)质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

(三)具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

(四)事实依据；

(五)法律依据；

(六)提起投诉的日期。

投诉人为自然人的,应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（企业负责人）、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 二、招标文件

10.招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标办法及标准；

（5）合同主要条款；

（6）投标文件格式。

11.招标文件的澄清与修改

11.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在获取招标文件之日起七个工作日内以书面形式要求采购人或者采购代理机构澄清。采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.2当招标文件与招标文件的澄清或者修改对同一内容的表述不一致时，以最后发布的书面文件为准。

11.3招标文件的澄清或者修改都应当通过本采购代理机构以法定形式发布。

11.4采购代理机构可视具体情况，延长投标截止日期和开标时间。需要延长投标截止日期和开标时间的，应至少于投标截止时间三天前在招标公告发布媒体上公布延期公告。

## 三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13.投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

13.1  报价文件: 具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2  资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

13.3  商务文件: 具体材料见“投标人须知前附表”。

13.4  技术文件: 具体材料见“投标人须知前附表”。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字：

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

16.投标报价

16.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

16.2投标总报价是履行合同的最终价格，包括本项目云计算大数据服务配套的硬件设备及所有软件修改、完善、升级等，安装调试、验收、培训、售后服务、伴随的服务及各种税费等全部费用。在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。

16.3投标人应当就所投分标或项目的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其投标将视为无效。

17.投标有效期

17.1投标有效期应按须知前附表规定的期限。

17.2投标人的投标文件在投标有效期内均应保持有效。

17.3出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。投标人拒绝延长的，其投标无效，但投标人有权收回其投标保证金。

18.投标保证金（本项目如无投标保证金则不适用）

18.1投标人须按须知前附表的规定提交投标保证金。

18.2投标保证金的退还。

18.2.1未中标人的投标保证金在中标通知书发出之日起5个工作日内退还，退还方式如下：

（1）采用银行转账方式的，以转账方式退回到投标人银行账户。

（2）采用支票、汇票或本票方式的，以转账方式退回到投标人银行账户或由投标人代表持相关授权证明材料至采购人或采购代理机构办理支票、汇票或本票原件退还手续。

（3）采用金融机构、担保机构出具的保函方式的，由投标人代表持相关授权证明材料至采购人或采购代理机构办理保函原件退还手续。

18.2.2中标人的投标保证金自签订合同之日起5个工作日内退还，退还方式同未中标人的投标保证金的退还方式。

18.3.投标保证金不计息。

18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

19.投标文件的编制

19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别装订成册。投标文件正本一份，副本份数详见“投标人须知前附表”规定，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果由投标人自行负责。

19.3投标文件的正本应打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知及前附表》中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本可为正本签字、盖章后的复印件，一旦正本和副本不符，以正本为准。

19.4投标文件须由投标人在规定位置盖公章并由法定代表人（企业负责人）或委托代理人签署，否则作无效投标处理。

19.5投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）和公章一致，否则作无效投标处理。

19.6投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（企业负责人）或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

20.投标文件的密封

20.1投标文件正、副本全部装入包封袋/箱（投标文件的补充、修改可另行单独递交）中并加以密封，封口处必须加盖投标人公章或委托代理人签字，以示密封。

20.2投标外层包装封面上应写明投标人名称、投标人地址、项目名称、项目编号及“开标时启封”字样。

20.3 未按上述规定密封的投标文件将被拒收。

21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件。

21.2采购代理机构工作人员收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。

21.3未在规定时间内送达或者未按照招标文件要求密封或标记的投标文件，采购代理机构必须拒收。

22.投标文件的补充、修改与撤回

投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容必须按照招标文件要求签署、盖章、密封和标记后，作为投标文件的组成部分。

## 四、开    标

23.开标时间和地点

采购代理机构将在投标人须知前附表规定的时间和地点进行开标，投标人未参加开标的，视同认可开标过程和结果。本项目开标过程实行全程录音、录像监控。

24.开标程序：

（1）宣布开标：开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）主持人介绍参加开标会的人员名单；

（3）主持人宣布开标纪律；

（4）检查文件：由各投标人检查各自的投标文件密封情况并签字确认。

（5）唱标：经投标人确认各自投标文件密封无误后，由采购代理机构工作当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和其他需要宣布的内容。

（6）开标过程由采购代理机构如实记录，由参加开标的各投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，视同认可开标结果。

（7）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理；

（8）开标会议结束。

## 五、资格审查

25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的条件的投标人均通过资格审查。

25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过而导致其投标无效：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询由采购人或采购代理机构在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)对投标人资格审查时进行，查询规则见“投标人须知前附表”）。

（2）未报名本招标文件的投标人。

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第7条规定“必须提供”的文件资料的或提供的文件资料不合格的。

（4）未取得按照法律法规规定必须获得的行政许可证或者行政审批的经营范围。

（5）违反国家法律法规规定的其他资格内容的。

25.4资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

## 六、评   标

26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为7人以上（含7人）的单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

28.评标原则和评标办法

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，收受利害关系人的财物或其他好处。

28.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

28.3评标方法。本项目将按“投标人须知前附表”规定的评标方法进行评标，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标方法及评标标准。

28.4评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密(封闭式评标)的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

29评标程序

29.1符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
    29.2符合性审查不通过而导致投标无效的情形
    投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离,其投标将被视为投标无效。

29.2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未提供“投标人须知前附表”第6条规定中“必须提供”的文件资料的；

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出政府采购预算金额的；

（4）投标人未就所投分标进行报价或存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的(招标文件允许有备选方案或其他约定的除外)；

（5）修正后的报价,投标人不确认的；

（6）投标人属于本须知第29.4条第(2)项情形的；

29.2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）委托代理人未能出具有效身份证明或出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

（3）为无效投标保证金的或未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（4）投标文件未提供“投标人须知前附表”第8条规定“商务文件”中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

（5）投标有效期、项目完成时间(交货时间、服务完成时间或服务期等)质保期、售后服务等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

（6）商务评审允许负偏离的项目数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（7）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（8）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）未响应招标文件实质性要求的；

（11）属于投标人须知第8.6条和第8.8条(2)的情形的；

（12）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

29.2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）明显不满足招标文件要求的技术规格、安全、质量标准、或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能发生负偏离的；

（2）技术评审允许负偏离的项目数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第8条规定“技术文件”中“必须提供”的文件资料的；

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或一个以上备选（替代）投标方案。

29. 3澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（企业负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

29. 4比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

29.5投标文件修正

29.5.1投标文件报价出现前后不一致的，执照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

29.5.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额，投标人的投标文件作无效投标处理。

29.5.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的一个依据，并以此报价计算价格分。

29.6.评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

## 七、中标和合同

30.采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定中标人。

采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合理理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

31.中标人确定后，于中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

32.在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33.采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

35.履约保证金（本项目如无履约保证金要求则不适用）

35.1中标人须于签订合同前按本须知前附表规定的方式提交，否则采购人不与其签订合同。

35.2签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，依法追究其违约责任，没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

35.3履约保证金在中标人按合同约定交货验收合格后，由中标人向保证金收取单位提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》（详见附件），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内以银行转帐方式如数退还（不计利息）。

35.4在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自负。

36.签订合同

36.1投标人接到中标通知书后，按须知前附表规定向采购人出示相关资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。

36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

36.3如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理。

36.4中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

37.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

## 八、其他事项

38.采购代理服务费

38.1本项目的采购代理服务费按桂价费[2011]55号文规定收费标准的100%计取，由中标人在领取中标通知书前向采购代理机构一次性支付。

38.2采购代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:采购代理服务收费按差额定率累进法计算。

38.3采购代理服务费请转入以下账户：

开户公司全称：欧邦工程管理有限公司玉林分公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司玉林分行

帐    号：4505 0166 0455 0912 3456

# 第四章  评标办法及评分标准

综合评分法

## 一、总则

1、评标依据：评标委员会将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、商务、实施方案、售后服务、政策功能等方面内容按百分制打分。

2、对于非专门面向中小微企业的项目，按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），投标单位认定为小型和微型企业的（以投标文件提供的《中小企业声明函》原件为准），对投标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-6%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标价。按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业；监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）之规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业；符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》。监狱企业或残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受投标报价扣除政策。投标人对声明函的真实性负责。

3、特别说明：为了确保采购质量和维护公平的竞争，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和《中华人民共和国反不正当竞争法》第十一条，经营者不得以排挤对手为目的，以低于成本的价格销售货物。采购人不能接受投标人的恶意低价的竞争。如果投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会有权要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交（包括但不限于）以下相关证明材料：

  - 行政机构税务部门开具的拟派项目人员的《依法缴纳个人所得税或依法免缴个人所得税的凭证(与本次投标拟派项目人员所提供社保同月份)》；

  - 2016年度-2018年度经第三方具备审计资质的机构出具的审计报告（包括其固定资产成本及折旧、管理成本、人工费成本（如人员工资、奖金、福利及差旅等费用）、税收等所有成本及利润）复印件（原件现场核查）；

  - 投标人在2018年1月1日至本项目招标公告发布之日前至少承接过五个类似服务业绩(已通过合格验收的项目)的费用成本组成明细（并提供该中标通知书原件、合同原件及项目验收报告进行现场核查），项目费用成本组成明细需经第三方造价咨询单位出具审核报告（原件现场核查），同时提供第三方造价咨询单位的资质证书、人员从业证书、委托合同复印件（原件现场核查）。

投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5、评标方式：以封闭方式进行。

## 二、评标方法

### （一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

### （二）计分办法（按四舍五入取至百分位）。

1、价格分…………………………………………………………………………………10分

（1）价格分计算公式：

有效投标人最低评标报价（金额）

某有效投标人价格分 = ------------------------------ × 10 分

某有效投标人评标报价（金额）

2、技术分…………………………………………………………………………………51分

（1）产品技术参数响应程度分（满分16分）

招标项目采购需求表中标注“★”的主要技术参数性能指标，投标人均能全部满足或优于招标项目采购需求且能全部提供官网截图或产品彩页或国家认可的权威检测机构出具的检验报告复印件的，得16分；每项带“★”参数不能提供官网截图或产品彩页或国家认可的权威检测机构出具的检验报告的扣2分。

备注：如官网截图或产品彩页或国家认可的权威检测机构出具的检验报告中体现的技术参数（标注“★”的技术参数）不能满足招标项目采购需求的，按“负偏离”处理。

（2）技术设计方案（满分9分）

投标人的技术方案设计必须涵盖项目建设和服务全部需求，方案完整、合理、可行，要求整体内容完整、描述具体准确、保障业务连续性的总体设计方案技术合理、采用的技术先进可靠、服务优质和运维机制完善。以下各档次不重复计分，由评委根据投标人提供的方案内容在相应内容档次内打分，不提供方案得0分。

一档（3分）：投标人的技术方案描述简单，未完全对所有服务事项提供解决方案，基本满足招标文件要求的,进入“一档”。

二档（6分）：投标人的技术方案描述较详细，基本对所有服务事项提供解决方案，整体内容较为完整、保障业务上云的总体设计方案技术较合理的，具有提供长期全市服务能力，进入“二档”。

三档（9分）：投标人的技术方案描述详细、完整，论述具体，完全对所有服务事项提供解决方案，提供网络拓扑图及详细对接方案，整体方案采用先进的自主技术，提供的云管理服务支持X86及国产芯片两种资源池，能提供政务应用国产化演进路线，同时提供的主要设备的处理器、硬盘、网卡等选用国产芯，且性能与X86保持一致，整体内容完整、描述具体准确、保障业务连续性的总体设计方案技术合理、采用的技术先进可靠、服务优质和运维机制完善，具有提供长期全市服务能力，进入“三档”。

（3）配套产品质量分（满分17分）

1）投标人所提供云计算大数据中心服务配套的防火墙产品生产厂商具备知识产权管理体系认证，且为2019年或2020年中国互联网网络安全威胁治理联盟成员单位，防火墙产品连续三年进入Gartner企业防火墙四象限及以上的，全部满足得3分，每少1项扣1.5分，扣完则止。提供证书及证明材料复印件并加盖原厂公章鲜章或项目授权专用章鲜章。（满分3分）

2）投标人所提供云计算大数据中心服务配套的服务器生产厂商具有中国信息安全认证中心《信息安全应急处理服务资质（一级）》，《信息系统安全集成服务资质（一级）》认证证书，全部满足得2分，每少1项扣1分，扣完则止，提供证书复印件并加盖原厂公章鲜章或项目授权专用章鲜章。（满分2分）。

3）所投配套产品厂家拥有国产和自研技术：其中投标人所提供生产存储的硬件服务器为国产品牌，关键部件采用国产且自研芯片，所供货物每有一个关键芯片（CPU、网卡、管理）为厂家自研芯片，如管理芯片、网卡、计算处理器采用厂家自研，每个得3分，满分9分；采用国产芯片非厂家自研芯片的，每个得0.5分，最高得1.5分。其他不得分。要求提供证明材料（如芯片厂家发布的产品简介、芯片厂家的营业执照及芯片自研证明材料等）复印件并加盖原厂公章鲜章或项目授权专用章鲜章。（满分9分）

4）①投标人所提供的生产存储在发生故障时，具备高效重构能力和数据纠错能力；为防止静默数据错误，所投生产存储提供DIF校验功能，可对静默数据进行校验并修复，提供第三方权威机构的盖章证明复印件并加盖原厂公章鲜章或项目授权专用章鲜章；②当磁盘或存储节点故障时，系统能自动进行数据重建，数据重建速度需能满足每TB≤30分钟，提供具备CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方权威机构签字盖章的测试报告复印件并加盖原厂公章鲜章或项目授权专用章鲜章；以上①②项均能满足的，得3分；满足其中1项的，得1分；不满足不得分。（满分3分）

注：以上1）-4）项，均需提供对应产品厂家针对本项目的授权书原件及售后服务承诺书原件，否则不得分。

（4）项目组织与实施分（满分9分）

投标人提供项目整体组织与实施方案，需包含项目管理组织机构图、项目管理文档计划、施工进度计划、工期保证措施、安全控制措施及实施质量控制保证等内容。以下各档次不重复计分，由评委根据投标人提供的方案内容在相应内容档次内打分，不提供方案得0分。

一档（3分）：提供了整体项目的实施方案，且产品和方案基本满足采购项目需求，其余各方面评定为一般；项目实施方案各项施工技术措施一般，实施人员配置等综合一般、安全保障措施一般；实施方案综合评定一般，进入“一档”

二档（6分）：实施方案基本具备各项施工技术措施，安装进度计划合理，安装调试方案和验收措施合理，项目实施方案切实可行，其余各方面良好，拟投入本项目的项目负责人同时具备高级信息系统项目管理师证书及中级信息系统监理师证书，且实施人员不少于20人，实施人员中至少3人及以上持有高级工程师证书（其中至少1 人持有教授级高级工程师证书）、持有中级工程师证书5 人及以上的，进入“二档”。

三档（9分）：施工组织方案形成项目管理文档计划，有项目管理组织机构图，详细说明各个阶段工作安排，能说明人员安排及施工进度，有工程实施安全保障措施、工程进度图并有赶计划工措施、工程质量保证措施、项目风险管理措施，有详细的项目实施管理及施工组织、计划工期方案，施工组织机构、施工人员结构配备良好，内容齐全、详细、可行。实施期内派驻甲方的项目技术人员数量，优于招标文件要求。拟投入本项目的项目负责人同时具备高级信息系统项目管理师证书及中级信息系统监理师证书，且实施人员不少于30人，实施人员中至少5 人及以上持有高级工程师证书（其中至少1 人持有教授级高级工程师证书）、持有中级工程师证书8 人及以上（其中至少1 人持有网络工程师证书、至少1 人持有中级软件设计师证书）、持有PMP项目管理专业人士资格认证证书3人及以上的，进入“三档”。

注：请提供相关人员职称资质证书复印件及投标人为其缴纳的投标截止日期之前六个月以内任三个月社保局出具的社保证明复印件。如投标人社保由其上级管理机构缴纳的，须提供以下资料：上级公司营业执照副本复印件；上级公司出具的社保缴纳情况说明原件；上级公司投标截止日期之前六个月以内任三个月的依法缴纳社保证明或免税证明。

3、运维服务分……………………………………………………………………………16分

- 售后服务方案分（满分12分）

根据投标文件中提供的售后运维服务方案的完整性、可行性，系统及平台运维管理，故障与应急处置解决方案，业务与技术培训方案，云服务内容与定义、服务流程、服务手段与方式、服务质量保证措施，服务人员，安全保密措施，其他优惠措施等方面进行综合评审。以下各档次不重复计分，由评委根据投标人提供的方案内容在相应内容档次内打分，不提供方案得0分。

一档（4.0）：投标人的项目售后服务体系及措施、服务方案内容的完整性、可行性、响应时间、服务人员的专业水平、售后服务内容基本满足用户需求，投标人承诺中标后一个月内在广西区域内设立售后服务机构，提供承诺函加盖投标人公章，进入“一档”。

二档（8.0）：投标人的项目售后服务体系及措施、服务方案内容的完整性、可行性、响应时间、服务人员的专业水平、售后服务内容优于用户需求，培训方案有明确的培训目标、计划、内容、范围、对象等内容。投标人参照ITIL、ITSM管理规范要求，在服务期内提供服务内容包括：7*24小时响应和支持服务、故障处理服务、系统升级服务、巡检服务。拟投入本项目售后服务团队不少于15人，售后服务人员需满足以下要求：售后技术负责人同时持有高级信息系统项目管理师认证证书及中级软件设计师证书，售后服务人员中具备高级工程师证书至少2名，且投标人或其总公司获得售后服务认证证书的（提供证书复印件并加盖投标人公章，如分支机构（分公司或支公司）提供总公司证书的，还需加盖总公司公章），投标人在广西区域内设有售后服务机构（需提供售后服务机构营业执照复印件、办公场地租赁合同复印件或房产证复印件及售后服务协议复印件）的，进入“二挡”。

三档（12.0）：投标人的项目售后服务体系及措施、服务方案内容的完整性、可行性、响应时间、服务人员的专业水平、售后服务内容优于用户需求，培训方案有明确的培训目标、计划、内容、范围、对象等内容。投标人参照ITIL、ITSM管理规范要求，在服务期内提供服务内容包括：7*24小时响应和支持服务、故障处理服务、系统升级服务、巡检服务、案例保障服务、售后服务考核方案、应急服务，400电话热线服务。拟投入本项目售后服务团队不少于25人，售后服务人员需满足以下要求：售后技术负责人同时持有高级信息系统项目管理师认证证书及中级软件设计师证书，售后服务人员中具备高级工程师证书至少2名、中级软件设计师证书至少2名、高级数据咨询师证书至少1名，且投标人或其总公司获得售后服务认证证书、中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息安全应急处理服务资质认证的（需提供证书复印件加盖投标人公章，如分支机构（分公司或支公司）提供总公司证书的，还需加盖总公司公章），投标人在玉林市内设有售后服务机构（需提供售后服务机构营业执照复印件、办公场地租赁合同复印件或房产证复印件及售后服务协议复印件）的，进入“三档”。

注：请提供相关人员职称资质证书复印件及投标人为其缴纳的投标截止日期之前六个月以内任三个月社保局出具的社保证明复印件。如投标人社保由其上级管理机构缴纳的，须提供以下资料：上级公司营业执照副本复印件；上级公司出具的社保缴纳情况说明原件；上级公司投标截止日期之前六个月以内任三个月的依法缴纳社保证明或免税证明。

（2）优质服务分（满分4分）

根据本招标文件第二章招标项目采购需求，在满足项目采购需求基础上提供更加优质的服务，且这些服务具有针对性服务措施和保障措施的，可进行加分。具体包括：提供的生产存储单节点单处理器每多加8核，得2分，满分4分。

4、商务分…………………………………………………………………………………15分

（1）投标人或其总公司通过CMMI5级软件成熟度认证的，得1分；CMMI4级及以下软件成熟度认证的，得0.5分。需提供证书复印件加盖投标人公章，如分支机构（分公司或支公司）提供总公司证书的，还需加盖总公司公章，否则不得分。（满分1分）

（2）投标人或其总公司具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息系统安全集成服务资质二级及以上的，得2分；具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息系统安全集成服务服务资质三级的，得1分。需提供证书复印件加盖投标人公章，如分支机构（分公司或支公司）提供总公司证书的，还需加盖总公司公章，否则不得分。（满分2分）

（3）投标人或其总公司具备涉密信息系统集成甲级资质（业务种类：系统集成、运行维护、软件开发）得2分；具备涉密信息系统集成乙级资质（业务种类：系统集成、运行维护、软件开发）的，得1分。需提供证书复印件加盖投标人公章，如分支机构（分公司或支公司）提供总公司证书的，还需加盖总公司公章，否则不得分。（满分2分）

（4）投标人或其总公司具备强大的企业管理能力，全部通过ISO9001 质量管理体系认证、 ISO14001环境管理体系认证、知识产权管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证的，得 2分，每少1项扣0.5分，扣完则止。需提供证书复印件加盖投标人公章，如分支机构（分公司或支公司）提供总公司证书的，还需加盖总公司公章，否则不得分。（满分2分）。

（5）投标人或其总公司具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书（业务范围：信息技术服务运行维护）贰级及以上并且近三年内获得过国家信息技术ITSS 研制和应用单位的，得2分，无以上证书或证书提供不全不得分。需提供证书复印件加盖投标人公章，如分支机构（分公司或支公司）提供总公司证书的，还需加盖总公司公章，否则不得分。（满分2分）

（6）投标人或其总公司具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息系统安全运维服务资质二级及以上的，得3分；具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息系统安全运维服务资质三级的，得1分。需提供证书复印件加盖投标人公章，如分支机构（分公司或支公司）提供总公司证书的，还需加盖总公司公章，否则不得分。（满分3分）

（7）投标人或其总公司具备中国信息安全测评中心颁发的“国家信息安全测评信息安全服务资质证书（风险评估二级）或（风险评估一级）”的，得3分；具备中国信息安全测评中心颁发的“国家信息安全测评信息安全服务资质证书（风险评估三级）”的，得1分。需提供证书复印件加盖投标人公章，如分支机构（分公司或支公司）提供总公司证书的，还需加盖总公司公章，否则不得分。（满分3分）

5、IDC机房配套服务分……………………………………………………………………5分

IDC机房在玉林境内并能提供相关自有证明，机楼机房建筑面积在1000平方米以上，得5分。（本项满分5分，不提供不得分）

注：投标人自有机房的，提供机房的房屋产权证或者房屋购买合同复印件作为证明材料，得5分；投标人控股股东下属分支机构（分公司或支公司）在玉林境内拥有的机房，也认定为投标人自有机房，需提供投标人控股股东《国家企业信用信息公示系统》中的“股东及出资信息”页面打印文件以证明控股关系、投标人控股股东下属分支机构（分公司或支公司）针对本项目的机房使用证明函原件。

6、政策功能分（节能、环保、广西区内产品等） ……………………………………3分

(1)投标主要产品列入最新节能产品政府采购清单的（适用于非强制采购节能产品，节能产品的金额占本次投标总金额的三分之一及以上，提供投标产品所属清单页），得1分。

(2) 投标主要产品列入最新环保标志产品政府采购清单（适用于非强制采购环保标志产品，环保标志产品的金额占本次投标总金额的三分之一及以上，提供投标产品所属清单页），得1分。

(3)采用广西工业产品的金额占本次投标总金额的 80%以上（含）的加 1分。

备注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发磋商采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》【桂政办发（204）78 号文】的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品 80%以上”是指参加政府采购项目或磋商项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次投标总金额的 80%以上（含）。

（三）总得分=1 + 2 + 3 + 4+5+6。

## 三、评审要求

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

## 四、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选人。采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力或者自身原因提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人、采购代理机构可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推，采购人也可以决定重新采购。对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

# 第五章 合同主要条款及格式

合同书

（本合同仅供参考，可根据实际情况修改）

甲方（单位全称）：

乙方（单位全称）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件规定条款和中标供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

| 项目（服务）名称 | 数量 | 服务期限 | 年度服务费 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |
| 交付使用时间： |  |  |  |  |

第二条  技术服务要求

1.乙方负责项目所包含的全套云计算大数据服务的软件与设备安装、调试。

2.乙方必须承诺听从甲方指挥，配合其他相关施工单位的安装、调试工作，并对预埋件安装进行施工指导。安装调试必须严格执行国家有关的安装规范、标准及条例，中标人自行负责施工人身、设备安全责任。

3.安装调试过程中，乙方应派专业技术人员对安装进行同步指导，并负责全套设备的调试运行、达到验收要求。乙方须提供完整的安装、调试、操作、使用、控制和维护手册等详细技术资料及图纸给甲方。

4.乙方在安装、调试等全过程中接受甲方的监督。

6. 乙方提供云计算大数据中心日常维护，包括日常维护、定期维护、故障排查、配套设备维修，为系统提供稳定、可靠、安全的运行保障。

7.交付验收合格后，乙方须向采购人提供中文操作手册，全套的技术资料，包括云平台产品安装手册、产品使用手册、系统管理员手册、用户手册等相关资料。

8.乙方提供7×24小时电话技术支持（包含电话、邮件、远程桌面支持）；

9.乙方对问题和投诉在1小时内给予回应，3小时到达故障现场，24小时内未能完成故障修复的，必须安排更高级别工程师现场支持并给出解决方案；

10.重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则乙方应赔偿甲方的相应损失。

11.项目验收时，能够满足《信息系统安全等级保护基本要求》中华人民共和国国家标准GB/T 22239-2008第三级要求。

第三条  乙方应向甲方交付的成果时限

1.交付使用时间：合同签订之日起120日历日内，完成项目服务内容所包含的系统部署、安装、调试及竣工验收工作。其中合同签订之日起90日历日内，完成项目服务内容所包含的系统部署、安装、调试及初验工作；自初验合格之日起30日历日内，完成服务内容所包含的系统试运行（试运行期1个月）、用户培训，达到项目竣工验收状态，满足云计算大数据中心服务要求。

2.交付地点：广西玉林市采购人指定地点。

第四条  验收要求

5.1乙方应按项目实施进度要求在合同约定时间内完成项目建设并提交监理单位和甲方进行验收，项目验收的依据是甲方及其下属单位试运行合格书，获批准的设计文件（包括变更设计），工程质量验收标准，乙方的投标承诺、项目采购合同及行业标准，国家、广西及自治区总工会有关电子政务工程建设项目管理相关规定及项目有关协议文件。

5.2项目的初步验收由甲方、监理单位按单个分项目的方式牵头组织，如涉及货物、隐蔽工程的验收等，均由甲方、监理单位、乙方、其他第三方检测机构共同验收后方可进行下一步工程。

5.3设备测试验收：乙方必须向甲方提交所提供产品的出厂测试数据和测试报告，说明其测试方法；甲方与乙方在设备到货后共同进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由乙方自行解决。

5.4项目整体建设调试，实施由采购方组织的竣工最终验收前须进行系统试运行，试运行期为1个月，试运行合格后方可进行终验。

5.5在项目验收过程中，甲方将同时按照采购文件以及乙方的投标文件进行逐项验收，如项目验收不合格，由乙方返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给甲方造成的损失等费用由乙方承担。连续两次项目验收不合格的，或发现乙方在投标文件中相关产品检测报告和资质证书有弄虚作假的行为，或在投标文件中技术商务条款有虚假响应情况的，甲方将不予验收，并依据相关法律规定追究乙方的责任，由此带来的一切损失由乙方自行承担。

5.6乙方在项目验收时应按每台或每套产品给甲方提供至少一套完整的技术资料随货物包装发运，其中包括产品的中文使用说明书、操作手册等内容。

5.7开箱检验

5.7.1所有设备、器材在开箱时必须完好，无破损。配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于合同要求。

5.7.2拆箱后，乙方需在甲方指定人员的监督下，对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由乙方解决，如影响安装则按合同有关条款处理。登记册作为验收文档之一。

5.8系统测试：系统安装完成后，按照系统要求的基本功能逐项测试。

5.8.1单项测试：项目配套的单项产品安装完成后，由乙方进行产品自身性能的测试。设备通电测试应单台进行，所有设备通电自检正常后，才能相互联接。

5.8.2联机测试：由乙方进行联机测试。

5.9产品验收要求

5.9.1要求对项目配套的全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随机随箱介质等）验收。

5.9.2乙方应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付甲方和监理单位。

5.9.3软件功能符合招标要求，提供用户手册等软件研发相关文档。

5.10项目实施完成，由乙方提交验收材料给监理机构和第三方审计机构审定验收后，出具意见报甲方审批。

5.11验收顺序为：

5.11.1乙方、甲方、监理单位及其他第三方检测机构进行初验；

5.11.2试运行期1个月结束，甲方、监理单位及其他第三方检测机构没有提出其他整改方案后，由甲方组织竣工验收。

5.12申报和批复

项目建设单位提交项目竣工验收申请材料，项目审批单位根据验收情况批复同意项目竣工验收。

第五条  合同金额及付款方式

6.1本合同总金额按中标金额为人民币： 大写          元（￥         元），该费用包括本项目云计算大数据服务配套的硬件设备及所有软件修改、完善、升级等，安装调试、验收、培训、售后服务、伴随的服务及各种税费等全部费用。在合同实施时，甲方将不予支付乙方没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在乙方投标总报价中。

6.2付款方式：

合同签订后，乙方按照甲方及国家、地方相关规定的有关文件要求，建设云计算大数据中心，通过有关测评和竣工验收后，甲方以购买云计算服务和存储服务的形式向乙方采购服务，并按年向乙方支付年度服务费用。同时，由乙方提供云平台及机房环境的管理运维等服务，具体支付方式如下：

1、服务期限： 3年（自项目验收合格之日起计算）。

2、付款方式：自项目验收合格之日起，中标人提交付款申请、三级等保证明及拟支付款项等额的发票等一整套齐全的材料，经采购人审核后15个工作日内支付首年度租赁服务费97%的款项，剩余3%的租赁服务费作为质保金，待年度租赁期满且无质量问题后15个工作日内支付。之后每年租赁服务费支付时间为上年度租赁期满后，采购人收到中标人提交付款申请及拟支付款项等额发票后15个工作日内支付租赁服务费97%的款项，剩余3%的租赁服务费作为质保金，待本年度租赁期满且无质量问题后15个工作日内支付。（如果不能提供三级等保证明及其他配套材料的，采购人有权延期支付项目款项，直至三级等保及其他配套材料在采购人规定时间内交付齐全，方支付项目款项。）

3、乙方指定收款账户

开户行：

户  名：                                 账  号：

第六条   维护和培训

7.1维护和支持

本项目要求对项目配套的硬件设备提供至少三年的免费保修服务(含原厂售后服务)，配套系统软件提供三年的免费保修与升级服务(含原厂售后服务)。维护和支持服务期满后，如甲方继续聘请乙方提供上述服务，甲、乙双方另行签订维护和支持协议。

7.2培训

7.2.1乙方应及时对甲方的相关人员进行专门的技术培训，免费提供10人次培训，课程时间不少于3个工作日，包括系统软件和硬件设备的操作、维护和安全保护措施。培训目标为受训者能够独立、熟练地完成操作，实现依据本合同所规定的系统的目标和功能。

7.2.2培训内容应包括本项目所包含的系统软件和硬件设备的原理、功能、使用及常见问题处理等介绍内容。需制订培训大纲。主要内容包括：培训人员的专业要求、培训时间、培训人员和数量、培训效果所达到的基本要求和培训考核方法等。

第七条  双方责任

8.1甲方责任

8.1.1甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性、及时性负责。

8.1.2按本合同有关规定及时支付乙方的费用。

8.1.3甲方应保护乙方的投标文件、资料图纸、数据。未经乙方同意，甲方对乙方交付的资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同以外的项目。

8.2乙方责任

8.2.1按国家规定技术规范、标准、规程及甲方提出的要求组织开展各项专题活动，及时处理各项工作遇到的各类技术、协调问题，并对其进度和质量负责，确保各项成果能及时满足本项目工程政府采购批复的要求。

8.2.2负责及时按照上级主管部门对服务成果的审查意见进行完善修改。

8.2.3按合同规定的时限及份数，向甲方提交质量合格的平台系统服务。

8.2.4保护甲方的知识产权，不得向第三人泄露、转让甲方提交的产品图纸、数据等技术经济资料。

8.2.5按照合同规定的要求开展分包活动并在约定时限内向甲方报备分包合同(如有)。

8.2.6乙方在开展工作时，应有组织有计划采取相应的安全、保护措施，避免发生与项目有关的伤亡、罚款、索赔、损失赔偿、纠纷诉讼的现象。如出现上述现象，由乙方自行处理，甲方均不承担责任。

第八条  违约与赔偿

9.1甲方的违约与赔偿

9.1.1甲方违反约定，不能按时提供技术资料或工作条件，或提供技术资料不准确，导致乙方无法按期完成并提交服务成果的，乙方有权按延误的时间予以顺延。

9.1.2本项目如甲方未能在约定时间内支付本合同费用的，由甲方负责跟进并协调相关部门直至款项拨付为止，不另行支付违约金。

9.1.3因政策变化或甲方的原因造成乙方有限期或无限期停工、窝工，导致乙方额外增加的工作成本和损失，该风险由乙方自行考虑并包含在投标报价中，甲方除退还乙方的质保金外不再另行支付额外的赔偿。

9.2乙方的违约与赔偿

9.2.1乙方未按合同约定日期提交服务成果时，乙方从应提交日期的次日起计算，每延误一天，向甲方赔偿年度租赁费用的           ‰作为违约金。

9.2.2乙方故意或重大过失，提供错误或不合格信息而导致甲方损失的，乙方有责任采取补救措施，并按实际情况赔偿甲方因此造成的直接经济损失，赔偿金以本项目年度租赁费为限，同时，另向甲方赔偿该年度租赁费的           % 作为违约金。

9.2.3乙方恶意违反约定，未按合同约定提交服务成果的，甲方有权解除合同，并另行支付已收取年度租赁费           %的违约金。

第九条  其它

10.1本合同经双方签章后生效，在乙方履约完毕且双方完成费用结算之后自行终止。不论何种原因，本合同的终止，不应损害和影响各方应有的权利、索赔要求和应负的责任。

10.2本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

10.3当本合同约定的服务期限满之日起，乙方向甲方提出质量保证金退付申请，经甲方审批后予以退还(不计利息)。

10.4在本协议履行过程中若发生争议，双方应当协商解决，也可以请求         进行调解。双方不愿协商、调解不成的，何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

9.5本合同双方法定代表人或授权委托代理人签字盖章即生效，双方履行完合同规定的义务后终止。本合同正本一式六份，甲、乙双方各二份，采购代理机构及玉林市政府采购监督管理办公室各执一份。

10.6本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协商一致的，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

甲方名称及公章：                            乙方名称及公章：

法定代表人                                  法定代表人

或委托代理人:                               或委托代理人:

地  址:                                     地  址:

联系电话:                                   联系电话:

开户名称:

开户银行:

银行帐号:

# 第六章　投标文件格式

一、投标文件密封袋上应载明信息的格式（可参照选用）

项目名称：

项目编号：

投标内容：“报价文件”、“资格证明文件”、“商务文件”、“技术文件”

投标人名称：                （盖单位公章）

在投标截止时间：   年  月  日  时  分以前不得启封

二、投标文件的封面格式

本

投   标  文  件

报价文件

项目名称：

项目编号:

投标人（单位公章）：

地 址：

法定代表人（企业负责人）或委托代理人签字：

联系人：

联系电话：

年       月       日

投标文件（报价文件）目录（本目录仅供参考，由投标人根据招标文件要求，结合自身情况自行编制）：

目     录

（1）投标函……………………………………………………………

（2）投标报价表………………………………………………………

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明……………………………

投标函格式：

1、投 标 函

致：            （采购人名称）：

根据贵方     （项目名称）                   项目招标文件（项目编号：       ），签字代表     （全名）经正式授权并代表投标人         （投标人名称）提交投标文件报价文件（单独装订成册，正本一份，副本七份），资格证明文件（单独装订成册，正本一份，副本七份），商务文件（单独装订成册，正本一份，副本七份）；技术文件（单独装订成册，正本一份，副本七份）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起90天内投标文件应保持有效。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                 邮政编码：

电话、传真：

投标人名称：

开户银行：

银行帐号：

法定代表人（企业负责人）或委托代理人：           （签字或盖章）

投标人（盖公章）

年      月      日

2、投标报价表

| 项号 | 项目（服务）名称 | 服务期限 | 年度服务费（元/年） | 投标总报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 3年（自项目验收合格之日起计算） |  |  |  |
| 投标总报价（大写）： 人民币 元（￥ 元） |  |  |  |  |  |
| 交付使用时间： |  |  |  |  |  |
| 交付地点： |  |  |  |  |  |
| 说明：1、凡超过本项目政府采购预算金额的投标报价均为无效报价。 2、投标总报价是履行合同的最终价格，包括本项目云计算大数据服务配套的硬件设备及所有软件修改、完善、升级等，安装调试、验收、培训、售后服务、伴随的服务及各种税费等全部费用。在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。 |  |  |  |  |  |

注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位数。

投标人（盖公章）

法定代表人（企业负责人）或委托代理人           （签字或盖章）

日期

3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）

本

投   标  文  件

资格证明文件

项目名称：

项目编号:

投标人（单位公章）：

地 址：

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

联系人：

联系电话：

年       月       日

目     录

（由投标人根据招标文件要求，结合自身情况自行编制）

1.投标人有效的三证合一的“营业执照”或“事业单位法人证书”副本复印件；（必须提供）

2.如为分支机构（分公司或支公司）投标的，必须提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书原件，授权书须加盖总公司公章；（分支机构投标的，必须提供）

3.投标人参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明（格式见附件）；（必须提供）

4.投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件）；（必须提供）（投标人也可提供相关证明材料与上述书面声明一并提交）

5.投标截止之日前三个月内投标人任一个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件；无纳税记录（含零报税）的，应提供由投标人所在地主管税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件；（新成立时间不足三个月的投标人按实际提供）（必须提供）

6.投标截止之日前三个月内投标人任一个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（专用收据或社会保险缴纳清单或地市级及以上人力资源与社会保障局（社保中心或劳动监察部门）出具的依法缴纳社保证明）复印件；无缴费记录的，应提供由投标人所在地行政主管部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件；（新成立时间不足三个月的投标人按实际提供）。如投标人社保由其上级管理机构缴纳的，还须提供以下资料：上级公司营业执照副本复印件；上级公司出具的社保缴纳情况说明原件；上级公司投标截止日期之前六个月以内任三个月的依法缴纳社保证明或免税证明。（必须提供）

7.投标人2018年或2019年度经审计的财务报告复印件（如投标人为分支机构（分公司或支公司）投标的，需提供具有法人资格总公司的经审计的财务报告复印件及投标人财务报表复印件），或投标截止之日前三个月内投标人基本开户银行出具的资信证明（仅提供银行出具的存款证明不能作为其银行资信证明）复印件；（必须提供）

8.投标人认为必要提供的声明及文件资料。

注：上述材料属复印件的，必须加盖投标人单位公章。标注有“必须提供”请按规定必须提供。

投标人参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明格式：

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明

致 欧邦工程管理有限公司：

我单位在参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有《政府采购法》第二十二条第一款第(五)项所称重大违法记录，包括：

我单位或者其法定代表人（负责人）、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

特此声明！

投标人名称(公章)：

法定代表人（企业负责人）或被授权人： （签字或盖章）

日  期：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式）

本公司郑重声明：

本公司具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力，特此声明。

法定代表人（企业负责人）或委托代理人签字：

投标人（加盖公章）：

日期：   年   月   日

本

投   标  文  件

商务文件

项目名称：

项目编号:

投标人（单位公章）：

地 址：

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

联系人：

联系电话：

年       月       日

目     录

（由投标人根据招标文件要求，结合自身情况自行编制）

1.商务条款偏离表；（格式见附件，必须提供）

2.投标人法定代表人（企业负责人）身份证明书原件（格式见附件）和法定代表人（企业负责人）有效身份证正反面复印件；（必须提供)

3.投标授权委托书原件(格式见附件)和被授权人有效身份证正反面复印件；（委托代理时必须提供)

4.招标项目采购需求中要求必须提交的材料；

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

5.结合本招标文件评标办法中可评分投标人的信誉、荣誉证书、认证证书、业绩等；

6.投标人情况介绍（格式自拟）；

7.投标人可结合本项目的采购需求和评标办法视自身情况自行提交相关证明材料。

商务条款偏离表

请按招标文件第二章“招标项目采购需求”，逐条对应“商务及其他要求”中的要求认真填写本表，如低于招标要求时写负偏离，如与招标要求完全一致时写无偏离，如高于招标要求时写正偏离。

| 项目 | 招标文件商务条款要求 | 投标人的承诺或说明 | 偏离 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人（盖公章）：

法定代表人（企业负责人）或委托代理人：           （签字或盖章）

日期

法定代表人（企业负责人）身份证明格式

法定代表人（企业负责人）身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系                                             （投标人名称）的法定代表人（企业负责人）。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

投标授权委托书格式：

投标授权委托书

本授权委托书声明：我 （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人（企业负责人），现授权委托本单位在职职工         （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签字或盖章）：                     性别 ：            年龄：_______

被授权人身份证号码：                         职务：

投标人（盖章）：

法定代表人（企业负责人）（签字或盖章）：

年    月    日

本

投   标  文  件

技术文件

项目名称：

项目编号:

投标人（单位公章）：

地 址：

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

联系人：

联系电话：

年       月       日

目     录

（由投标人根据招标文件要求，结合自身情况自行编制）

1.技术规格偏离表；（必须提供）

2.配套产品清单；（必须提供）

3.技术设计方案；

4.项目组织与实施方案；

5.售后服务方案；

6.项目实施人员一览表;

7.优惠条件:投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠;

8.投标人对本项目的合理化建议和改进措施;

9.投标人可结合本项目的采购需求和评标办法视自身情况自行提交相关证明材料；

10.投标人需要说明的其他文件和说明。

技术规格偏离表格式：

| 项号 | 货物（服务）名称或 技术条款 | 招标要求 | 投标规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据“招标项目采购需求”中“项目背景”“项目采购内容及预算”及“项目具体要求”在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人（企业负责人）或被授权人签字：

投标人盖公章：

日 期：

配套产品清单格式：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（企业负责人）或被授权人签字：

投标人盖公章：

日  期：

项目实施人员一览表（格式）

| 姓 名 | 职务 | 专业 | 技术职称 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：1、在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人(公章)：

法定代表人（企业负责人）或授权委托代理人签字：

日    期：

其他文书、文件格式

附件一：

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为                 （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为                           （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加                 单位的             项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他            （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）

法定代表人（企业负责人）或委托代理人（签名）

年    月    日

注：请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》，依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

附件二：

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》，依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

附件三：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：    ）的约定，我单位对（  项目名称   ）       政府采购项目中标（或成交）供应商（            公司名称              ）       提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |