国内公开招标文件

- 采购编号：QWZFCG23025

项目名称：宁波前湾新区四灶浦生态缓冲带采购项目

- 采 购 人：宁波前湾新区经济和信息化局（盖章）

- 代理机构：万邦工程管理咨询有限公司（盖章）

备案单位：宁波前湾新区公共资源交易管理办公室（盖章）

编制日期：2023年4月

目   录

第一章  采购公告	1

第二章  投标须知	4

第三章  评标办法及标准	11

第四章  合同样本	18

第五章  招标内容与技术需求	21

第六章  商务条款	27

第七章  附件	28

- 温馨提醒

1、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“澄清公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

2、如供应商到开标现场解密的，请自带电脑，以便于开标现场解密投标文件。

3、中标后须向采购人提供纸质投标文件3套。

- 第一章  采购公告

项目概况

宁波前湾新区四灶浦生态缓冲带采购项目招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2023年05 月16日13：30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：QWZFCG23025

项目名称：宁波前湾新区四灶浦生态缓冲带采购项目

预算金额（元）：8000000

最高限价（元）：8000000

采购需求：

标项名称：宁波前湾新区四灶浦生态缓冲带采购项目

数量：1

预算金额（元）：8000000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：为改善四灶浦国控断面水质，持续推进河湖生态修复与保护，完善修复重要河湖岸线及饮用水源地生态缓冲带，根据国家、省和宁波市有关要求，需制定重点区域生态缓冲带划定与生态修复方案，并组织实施。因此，拟开展宁波前湾新区四灶浦生态缓冲带采购项目。

备注：具体采购需求见招标文件“第五章招标内容与技术需求”。

合同履行期限：标项1，自合同签订之日起220日历天内完成全部工作并验收合格，养护期：3年（自项目验收合格之日起）。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：本项目为专门面向中小企业采购的项目（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2023年04月24日至2023年05月04日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

方式：（1）供应商登录政府采购云平台（www.zcygov.cn）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取招标文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：4008817190。（2）获取招标文件前，供应商应按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。注册咨询电话：4008817190，如未注册的供应商，请注意注册所需时间。（3）通过本公告下方“游客，浏览采购文件”下载的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

售价（元）：0。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点等

提交投标文件截止时间：2023年05月16日13：30（北京时间）。

投标地点（网址）：宁波前湾新区公共资源交易中心（宁波前湾新区兴慈一路296号新区行政服务中心三楼330室）政府采购云平台（www.zcygov.cn） 。

开标时间：2023年05月16日13：30。

开标地点（网址）：宁波前湾新区公共资源交易中心（宁波前湾新区兴慈一路296号新区行政服务中心三楼330室）政府采购云平台（www.zcygov.cn） 。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的投标。（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。（3）落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)。（4）公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织不得参加本项目。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：宁波前湾新区经济和信息化局

地址：浙江省宁波杭州湾新区兴慈一路1号

传真：/

项目联系人（询问）：徐周

项目联系方式（询问）：0574-89280266

质疑联系人：丁潇乐

质疑联系方式：0574-89280266

2.采购代理机构信息

名称：万邦工程管理咨询有限公司

地址：宁波市海曙区布政巷16号科创大厦1902室

传真：0574-83890363

项目联系人（询问）：魏小娥

项目联系方式（询问）：0574-83890350

质疑联系人：葛玮

质疑联系方式：0571-87826340

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波前湾新区公共资源交易管理办公室

地址：宁波杭州湾新区兴慈一路296号新区行政服务中心三楼

传真：/

联系人：励工

监督投诉电话：0574-89388875

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https：//www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指宁波前湾新区经济和信息化局。

2、“代理机构”系指万邦工程管理咨询有限公司。

3、“供应商”系指提交投标文件的供应商。

4、“货物”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、系统、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5、“服务”系指招标文件规定供应商须承担的相关服务以及其他类似的义务。

6、“▲”系指实质性响应条款。

▲三、供应商的资格要求

详见采购公告。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

五、投标报价

1、投标报价以人民币为结算货币，包括完成本次服务所需的基底修复、植物群落构建、水域生态缓冲带建设、生物滞留带建设、人力成本、管理费、税金以及风险、责任等所有费用，采购人不再支付其他任何费用。

2、供应商需要自行了解本项目相关情况，获取与本项目实施有关的资料，所需的费用和风险责任由供应商自行承担

3、供应商应按招标文件要求认真填写“开标一览表”和“分项报价表”。

六、投标有效期

▲1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。有效期自开标日起计算，不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以U盘或光盘存储。

2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

3、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，视为投标文件撤回）

八、投标文件的组成、份数、制作

A、资格文件

1、关于资格的承诺函（附件一）；

2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）；

3、中小企业声明函（附件九）；

4、残疾人福利性单位声明函（如有需提供）（附件十）；

5、监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）的：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件（如有需提供）。

B、商务和技术文件

1、投标书（附件二）；

2、法定代表人身份证明（附件三）；

3、法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字或盖章的）（附件四）；

4、商务条款响应表（附件五）；

5、技术条款响应表（附件六）；

6、第三章“评标办法及标准”中“评分标准（兼评委打分表）”要求提供的资料（如有需提供）；

C、报价文件

1、开标一览表（附件七）；

2、分项报价表（附件八）；

3、供应商认为需要的其他资料。

投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

供应商应对投标文件编制目录和评分索引表以方便查询。

投标文件制作：

（1）应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：4008817190。

（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装。

（3）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

（4）开标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间。

▲九、投标文件的编制、密封和标记

1、招标文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

十、投标文件的密封和标记

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3、电子备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注    明：          “电子备份投标文件”         ；

（2）项目编号：             QWZFCG23025                ；

（3）项目名称： 宁波前湾新区四灶浦生态缓冲带采购项目 ；

（4）所投标项（如有多个标项须填写）：                          ；

（5）在       年       月       日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                            。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字或盖章。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、投标文件的递交

1、投标文件递交的具体要求：

▲1、电子投标文件：供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

2、电子备份投标文件（U盘或光盘存储）：含资格文件、商务和技术文件、报价文件。

方式一：现场递交方式，现场递交方式，供应商的法定代表人（或其授权代表）在提交投标文件截止时间前将投标文件送至开标地点：宁波前湾新区公共资源交易中心（宁波前湾新区兴慈一路296号新区政务服务中心三楼330室）。

方式二：邮寄送达，送达地址：宁波前湾新区公共资源交易中心公共资源交易投标报名窗口（宁波市慈溪市兴慈一路296号），联系方式：许老师0574-89388844。供应商邮寄后可将邮件单号发送至宁波前湾新区公共资源交易中心电子邮箱（电子邮箱：1114684153@qq.com），以便交易中心查询物流记录。各供应商应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、项目编号，因邮寄造成电子备份投标文件密封破损而不符合竞争性采购文件对投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致电子备份投标文件未能在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其电子备份投标文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

电子备份投标文件不强制要求提交，但因电子投标文件未能按时解密或解密失败，投标人又未提交电子备份投标文件的，将被视为投标文件撤回，投标无效。

3、供应商未按上述要求密封的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

4、逾期送达的或者未送达指定地点的，代理机构不予受理。

5、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

十二、开标

1、代理机构在采购文件规定的时间和地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人（或授权代表）准时参加。供应商的法定代表人（或授权代表）不参加开标的或迟到参加开标的，视同该供应商默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。

2、电子投标开标及评审程序：一阶段开标。

（1）宣布开标；

（2）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，视为投标文件撤回）。无论是否启用备份电子投标文件，备份电子投标文件均不退还供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件或所提供的备份电子投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

（3）介绍开标现场的人员情况；

（4）宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

（5）供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

（6）在政府采购云平台开启供应商解密后的“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”，宣读供应商名称、报价文件中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

（7）开标记录签字确认；

（8）开标结束。休会，评标委员会对“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”进行评审；

（9）在政府采购云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等。

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，视为投标文件撤回）

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

①电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

②电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

③电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

④病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑤其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

十三、评标

1、采购人依据相关规定组建评标委员会，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第三章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第三章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

十四、招标文件的澄清和修改

1、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

2、潜在供应商收到代理机构发出的招标文件澄清或修改通知，或顺延提交投标文件截止时间通知后，应在通知单回执上明示收悉意见、加盖供应商公章，以书面形式回复代理机构。

十五、质疑

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对采购公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、采购代理机构将不予受理（对于采购人、采购代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、采购代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、采购代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、采购代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见采购公告。

▲十六、预算价

本次公开招标设有预算价和最高限价 8000000元，投标报价超出预算价或最高限价的，投标无效。

十七、招标代理服务费

1、招标代理机构参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件规定的服务招标费率标准，按照中标通知书确定的中标总金额，向中标供应商收取招标代理服务费。

2、中标供应商应在本公司发出中标通知书5个工作日内向本招标公司支付招标代理服务费。

3、招标代理服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。

账户名称：万邦工程管理咨询有限公司

开户银行：浙商银行宁波分行营业部

银行帐号：3320020010120100163515

十八、特别说明

- 1、本项目执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

- 1.1参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

- 1.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

- 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

- 1.1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

- （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

- 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 1.2中小企业参加政府采购活动，应当出具本文件规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

- 1.3采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

- 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

- 1.4 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见本招标文件附件）。

- 1.5《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

- 2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

- 3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

- 4、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

- 5、本文件未及事项，在签订合同时双方友好商定。

6、本招标文件解释权归采购人。

- 第三章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。评标委员会成员按照评分标准（兼评委打分表）规定的内容和分值设置以记名方式独立评定打分，汇总各评委对各供应商的评分，取算术平均值（小数点后保留二位数）即为各供应商的综合得分，按照综合得分由高到低进行排序，向采购人推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前。若投标报价也相同时，则采取随机抽签的方式确定排序。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

1.4本次采购为专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：标项1为其他未列明行业。

1.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标委员会

2.1采购人依据相关规定组建评标委员会，负责本项目的评标工作。评标委员会成员名单在招标结果确定之前依法保密。

2.2评标委员会将按照招标文件要求，只对初步确定为实质上响应本招标文件要求的投标进行评标和比较。并且只依据投标文件内容本身的响应情况进行评审，不考虑开标后的任何补充声明、修正的方案。

三、评标程序

3.1初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

3.2比较与评价：评标委员会根据“附表3评分标准（兼评委打分表）”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。

3.3在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与政采云系统“开标一览表”中录入的报价内容不一致的，以投标文件中开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

3.4提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一标项投标的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

3.5综合评估：经过初步审查、比较，评标委员会成员按照评分标准（兼评委打分表）规定的内容和分值设置以记名方式独立评定打分，汇总各评委对各供应商的评分，取算术平均值（小数点后保留二位数）即为各供应商的综合得分。

3.6推荐中标候选人

评标委员会根据供应商综合得分由高到低进行排序，向采购人推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前。若投标报价也相同时，则采取随机抽签的方式确定排序。

3.7确定中标供应商

评标委员会按综合得分由高到低排序，向采购人推荐排序第一的供应商为第一中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人将重新招标。

四、投标的澄清

4.1对投标文件审查中发现的投标文件表达含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其委托代理人的签字或盖章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.3若供应商未响应澄清安排的通知到场进行答疑和澄清，将被视作自动放弃。

五、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

六、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

6.1投标截止时间止，供应商少于3个的；

6.2评标委员会评标过程中，有效供应商少于3个的；

6.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 1、关于资格的承诺函（附件一）； 2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：本项目为专门面向中小企业采购的项目（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。 | 3、中小企业声明函（附件九）； 4、残疾人福利性单位声明函（如有需提供）（附件十）； 5、监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）的：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件（如有需提供）。 |
| 资格性审查结论 |  |  |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。 | 提供“投标书”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件由法定代表人签字或盖章的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）投标文件由授权代表签字或盖章的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”。 |
| 3 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章符合所述要求。 |
| 4 | 对同个标项不允许提供两个投标方案。 | 是否有两个投标方案。 |
| 5 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 6 | 不允许出现与招标文件有重大偏离的投标文件。 | 不得有所述情形。 |
| 7 | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装； （6）两家或两家以上供应商提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）获取招标文件或网上投标的，且经询标澄清供应商无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的。 | 不得有所述情形。 |
| 8 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记） | 符合所述要求。 |
| 9 | 本项目不接受联合体投标。 | 供应商非联合体。 |
| 10 | 本次公开招标设有预算价和最高限价8000000元，投标报价超出预算价或最高限价的，投标无效。 | 提供“开标一览表”。 |
| 11 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过初步审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 符合所述要求。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、序号3-序号9、序号11在政采云上无须添加关联点。

附表3：

- 评分标准（兼评委打分表）

采购编号：QWZFCG23025                                                  标项1

| 报价得分 （10分） | 报价 （10分） | 参与评审的价格=投标报价 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格 投标报价与评标基准价一致的得满分10分，其他投标报价得分计算公式如下： 投标报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×10%×100 得分四舍五入保留到小数点后2位。 |
| --- | --- | --- |
| 资信 技术分 （90分） | 类似业绩 （1分） | 供应商自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），承担过本项目类似的类似水生态修复或水生态治理或水质提升等业绩的（合同内容需要体现生态缓冲带建设或水生植物种植构建），每提供一个得0.5分，最高得1分。 备注：投标文件中提供合同扫描件加盖供应商单位公章，同时提供对应合同的中标（成交）通知书扫描件或网上结果公示截图或招标公告发出前合同履行期间内任意一期的合同款支付税务发票扫描件加盖供应商公章。 |
|  | 企业实力 （9分） | 供应商具备环保工程专业承包壹级资质的得3分，具备环保工程专业承包二级资质的得2分，具备环保工程专业承包三级资质的得1分。 备注：投标文件中须提供资质证书扫描件加盖供应商公章，否则不得分。 |
|  |  | 具备有效的质量管理体系认证，得1分 具备有效的职业健康安全管理体系认证，得1分 具备有效的环境管理体系认证，得1分 具备有效的服务评价体系认证，得1分 备注：①以上体系认证范围需含水污染治理，没有或认证范围不涉及不得分。②须提供证明资料扫描件加盖供应商公章，否则不得分。 |
|  |  | 供应商自2020年1月1日至今（以获奖证书或证明文件上的时间为准），在环境（或生态）治理相关技术服务中具有省级及以上主管部门颁发的奖项的，每提供1个得2分；在环境（或生态）治理相关技术服务中具有地市级主管部门颁发的奖项的，每提供1个得1分。本项最多得2分。 备注：投标文件中提供获奖证书或证明文件扫描件，否则不得分。 |
|  | 对项目的熟悉程度 （10分） | - （1）根据供应商提供的针对本项目的现状及周边环境分析进行综合评审（5分）。 - 分析到位的得5-4分；分析较到位的得3.9-2分；分析一般的得1.9-0分。 - （2）根据供应商提供的针对本项目的现状污染源调查及分析进行综合评审（5分）。 - 分析到位的得5-4分；分析较到位的得3.9-2分；分析一般的得1.9-0分。 |
|  | 实施计划及方案 （46分） | 技术方案及工艺： （1）根据供应商为完成本项目实施目标提供的技术路线设计、治理方案设计说明进行综合评审（10分）。说明合理，内容完整、充实的得10-8分；说明较合理，内容比较完整，但有所欠缺的得7.9-5分；说明一般，内容不完整的得4.9-0分。 （2）根据供应商提供的技术路线提出的专项技术方案及说明，针对四灶浦生态缓冲带修复所采用的技术方案及技术工艺、流程的完整性、科学性进行综合评分（20分）。方案符合要求，内容完整、充实的得20-16分；方案比较符合要求，内容比较完整，但有所欠缺的得15.9-8分；方案一般，内容不完整的得7.9-0分。 |
|  |  | （3）对本项目详细工作实施组织方案、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等进行综合评分（10分）。思路要点清晰、内容完整的得10-8分；思路要点较清晰、内容比较完整的得7.9-5分；思路一般、内容不完整的得4.9-0分。 |
|  |  | 服务组织设计方案：服务进度安排（2分）、文明和安全施工的质量保证措施（2分）、对当前水质提升管理工作的影响性分析（2分）等进行综合评分。 |
|  | 养护方案 （11分） | 巡查方案：根据缓冲带养护期间的日常巡查方案进行综合评审（5.5分）。方案科学、合理、完整，满足采购人需求的得5.5-2分；方案基本合理可行，基本满足采购人需求的得1.9-1分；方案存在缺陷，不能完全满足采购人需求的得0.9-0分。 |
|  |  | 工作内容：根据供应商提供的缓冲带养护工作内容进行评审（5.5分）。养护工作内容完整、满足采购人需求的得5.5-2分；养护工作基本合理可行，基本满足采购人需求的得1.9-1分；养护工作存在缺陷，不能完全满足采购人需求的得0.9-0分。 |
|  | 日常管理制度 （8分） | 供应商提供针对本项目的日常管理制度，以体现公司管理方面的优势情况，确保项目的服务质量，评标委员会根据供应商提供的日常管理制度的有效性（4分）、日常管理对项目质量提升情况及制度与项目实际切合程度（4分）进行评审。 |
|  | 项目负责人及成员 （5分） | （1）项目负责人具有环境相关专业高级工程师及以上职称的得2分，具有环境相关专业中级职称的得1分，本项就高计取，不累计得分。 （2）项目组成员（项目负责人除外）具有环保或住建部门颁发的注册环保工程师证书的得2分。 （3）项目组成员（项目负责人除外）具有注册安全工程师的得1分。 备注：投标文件中提供上述人员相关证书扫描件及2023年1月至2023年3月连续3个月由供应商为其缴纳的社保缴纳证明，社保缴纳证明以社保部门出具的格式为准，未注明中断缴纳的视为连续。未提供或提供不全的不得分。 |

注：1、各评委成员自行按以上参考分值评分，小数点后保留一位数（特殊说明除外）。

- 若供应商未提供与评分标准相关的内容及资料则该项不得分。

- 供应商提供的相关证明资料如有有效期的须在有效期内。

评委签名：                                                                年  月  日

- 第四章  合同样本

（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

（注：以下合同条款供采购人及中标供应商作为商务参考，具体签订时，采购人可根据自身项目情况与中标供应商协商另行修改拟定相关合同具体条款。）

说明：如甲、乙双方同意，合同格式也可以按照其他形式。

采购人：采购人

中标供应商：本次采购的中标供应商

受     委托，对服务进行招标（编号：  ），经招标确定                  为中标人。甲、乙双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

甲方：（采购人）

乙方：中标供应商

甲方经过招标采购采购，确定为            公司为本次中标供应商，甲乙双方经协商，就乙方向甲方提供本公司服务事宜达成以下条款：

一：采购项目及协议价格

乙方保证提供如下内容的合格服务：                        金额单位：元

| 项目名称 | 合同总价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 元 |  |

二、关于服务内容

详见采购文件。

三、关于工作进度

乙方按照国家有关法规及甲方要求制定工作进度。

四、关于付款方式

合同签订生效甲方支付合同价款的30%作为预付款。待项目整体建设结束并通过验收合格后支付至合同价款的50%，余款作为养护期内的养护费，养护期第一年不支付任何费用，养护期第二年支付（合同余款/2）的养护费，其余剩余费用在第三年养护期结束后一次性付清。乙方在养护期内，须每年出具经甲方认可的养护报告（如上级主管单位对报告另有要求，须经上级主管单位认可），否则在当年养护费中扣除30%的养护费（若第一年养护报告不合格则在第二年支付养护费时扣除，即扣除第二年养护费的30%）。

五、双方权利义务

1、甲方协助乙方做好项目的相关工作，为乙方提供编制招标文件所需的技术资料和有关文件，并在整个过程给予乙方必要的支持。

2、乙方接受委托后根据相关法律法规规定和甲方项目具体要求，完成本项目。

4、乙方承担项目实施过程中发生的一切直接费用。

5、甲乙双方应诚信合作，尽职履约，相互负有及时告知、协助、保密等义务。

6、本协议一经生效，协议任何一方不得随意变更或撤销协议内容，否则视为违约。违约方应赔偿因违约行为给对方造成的直接经济损失。

六、关于争议的解决

甲乙双方对本协议内容产生的争议可予以协商，协商不成的，双方可以选择以下一种方式解决争议：

1、双方达成仲裁协议，向签约地的仲裁委员会申请仲裁；

2、向签约地的人民法院提起诉讼。

七、本协议的终止

1、本协议在乙方完成甲方委托的全部委托业务，并收取全部服务费用后终止。

2、本协议的权利义务终止后，甲乙双方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

八、本协议未尽事宜由甲乙双方友好协商确定。经协商确定的内容形成补充协议，作为本协议的附件，与本协议具有同等法律效力。本协议一式六份，甲乙双方各执两份，新区财政局和新区公共资源交易管理办公室各执一份。

九、本协议自双方法定代表人或授权代表签署并加盖印章。直至本协议规定各项事宜全部履行完毕为止。

十、 协议附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、甲方采购文件与采购补充文件（采购编号：）；

2、乙方投标文件；

3、询标纪要（或承诺书）。

4、成交通知书

甲方(盖章)：                                   乙方（盖章）：

法定代表人：                                   法定代表人：

开户银行：                                     开户银行：

开户名称：                                     开户名称：

账号：                                         账号：

签约日期：                                     签约地点：

注：本合同作为示范文本，具体以中标供应商与采购人所签定正式合同为准。

- 第五章  招标内容与技术需求

- 项目概况

- 1、项目背景

为改善四灶浦国控断面水质，持续推进河湖生态修复与保护，完善修复重要河湖岸线及饮用水源地生态缓冲带，根据国家、省和宁波市有关要求，需制定重点区域生态缓冲带划定与生态修复方案，并组织实施。因此，拟开展宁波前湾新区四灶浦生态缓冲带采购项目。

- 2、面临问题

水体范围附近土地利用类型以农田为主，农业种植面积较大，农业面源施用化肥、农药是影响该水域水质的主要原因之一。农业生产污染形成过程随机性大、影响因子多，分布范围广，潜伏周期长，防控治理难度较大。

四灶浦两岸部分区域植被覆盖率低，尤其是四灶浦与八塘江交叉口处，存在大面积地表裸露，降雨期间导致水土流失。

滨海四路至四灶浦江桥段，河岸均为石笼网护坡，种有直立大灌木夹竹桃，部分河段夹竹桃缺失，其余植被覆盖较原始，且存在居民私自围垦种植的情况，农田面源污染直接排入地表水。

四灶浦江桥至滨海一路河段，河岸采用垂直混凝土护岸，两岸存在大面积的地表裸露，降雨时容易造成水土流失，而部分区域植被覆盖率较低，乔灌木较少。

滨海一路至滨海大道两侧河岸采用抛石护岸及垂直混凝土护岸，两岸种植有柳树，柳树稀疏，植被现状原始，呈自然状态，未进行有效治理与管理，且长有大面积的入侵植物一枝黄花，两岸植被无序生长，部分河段岸线混乱，

总体来说，区域范围内生态现状欠佳，径流等面源污染影响了四灶浦国控断面水质，视觉景观较差且疏于维护。

- 3、开展本项目的意义

随着社会经济发展，人类对河流生态系统的干扰越来越强，农业和城市扩张加剧了自然河岸植被的破坏，导致了河流水生态系统退化。河流生态空间保护和修复逐渐引起了各界重视，是“十四五”水生态环境管理的重要工作之一，也成为流域治理和生态修复领域的关注热点。《中华人民共和国水污染防治法》明确规定，县级以上地方人民政府应当根据流域生态环境功能需要，组织开展江河、湖泊、湿地保护与修复，因地制宜地建设沿河沿湖植被缓冲带和隔离带等生态环境治理与保护工程。《水污染防治行动计划》也指出，加强滨河（湖）带生态建设，在河道两侧建设植被缓冲带和隔离带。《重点流域水生态环境保护“十四五”规划编制技术大纲》重点提出了强化水生态空间管控要求，增加了河流缓冲带生态恢复长度、湿地恢复面积、水生生物完整性指数等生态指标，对各地开展河流缓冲带生态修复提出了新要求。为稳定四灶浦国控断面水质，急需开展本项目的实施。

- 4、项目实施内容

应在控源截污的基础上，科学诊断河流岸线与水生态问题，在满足防洪、排涝功能前提下，系统规划设计，将生态缓冲带建设作为河流整体生态建设的一部分，科学确定河流生态缓冲带建设范围，实施生态缓冲带建设工程。提升四灶浦生态缓冲带隔离、缓冲、拦截和净化污染物能力，缓冲或减轻人类活动对河道的干扰，保障河道生态环境质量。在林草措施、植被恢复上综合考虑区域生态多样性和多元景观效果，选择种类丰富、花期较长、色彩丰富的乔木、灌木及草本植物，使其生态多样性得以显著增加，区域景观效果得以快速体现。确保四灶浦水生态环境安全，逐步实现由被动保护向全面和谐可持续发展的方向转变。

- 5、项目位置

项目范围位于四灶浦闸断面以南，四灶浦闸断面（121°21'40.323"E，30°20'28.050"N）是浙江省“十四五”地表水国控断面，位于宁波前湾新区四灶浦和十一塘横江交汇处。四灶浦闸国控断面的汇水区域南至杭州湾慈溪交界处、北至十一塘横江，面积约为14.37km2。该汇水范围内主要断面包括国控断面四灶浦闸断面，市控断面四灶浦江断面。四灶浦闸断面汇水范围及监测断面见图1。

N

图1 四灶浦闸断面汇水范围及监测断面示意图

二、编制依据

- （1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订）；

- （2）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月修订）；

- （3）《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）；

- （4）《中华人民共和国水污染防治法实施细则》（2000年）；

- （5）《浙江省环境保护条例》（2004年）；

- （6）《浙江省水污染防治条例》（2008年）；

- （7）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

- （8）《浙江省生态环境厅省美丽浙江建设领导小组“五水共治”（河长制）办公室关于推进河湖生态缓冲带划定与生态修复的指导意见》（浙环函〔2020〕264号）；

- （9）《浙江省河流生态缓冲带划定与生态修复技术指南（试行）》；

- （10）《宁波市生态环境局关于做好河湖生态缓冲带划定与水生态修复工作的通知》；

- （11）《宁波市生态环境保护和海洋生态环境保护2022年实施方案的通知》（甬环发函[2022]16号）。

- 三、生态修复总体要求

- 缓冲带生态修复应充分考虑缓冲带位置、植物种类、结构、布局及宽度等因素，在满足防洪、排涝功能前提下，将缓冲带生态修复作为河流整体生态修复的一部分，科学确定河流生态缓冲带生态修复范围，并满足下列要求：

- （1）遵从河流综合功能与生态定位，加强对河流水系自然形态的保护，保持河流水系的自然连通和流动性，宜与河道综合整治工程、美丽河湖建设相结合，同步实施。考虑土地利用、经济投入等因素，因地、因类优化组合，合理有效地确定其功能及其适用的修复措施。

- （2）缓冲带生态修复应倡导本土动植物栖息地的构建，在适当的人为干预下科学规划设计自然演替过程，充分利用河流的现状形态、地形、水文等条件，避免完全的人工栽植和园林化造景。

- （3）结合实际情况，确保生态缓冲带各项功能的落地性及技术经济的合理性。充分结合有关用地规划，从土地综合利用、减少征地拆迁和耕地侵占、满足环境需求、经济可行和便于实施等方面综合考虑，避免大规模整地开挖。在实施生态修复工程时统筹前期建设和维护管理，降低后期管护成本，便于实际管理和使用。

- 四、生态修复目标

- 生态缓冲带生态修复目标如下：

- （1）水质指标得到改善或维持稳定。

- （2）缓冲带植被覆盖率得到提升。

- （3）实现河道整体水生态环境的改善，提升其水陆生态系统功能，提高河道内及周边生物多样性。

- （4）河道管理进一步强化。

- 具体指标如下：施工结束后，生态缓冲带建设区域范围内排口入河水质主要指标（高锰酸盐指数、氨氮、PH、总磷、溶解氧）达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）河道水体Ⅲ类水质标准；缓冲带建设区域植被覆盖率提高20%以上，在维护期内水陆生态系统功能逐步完善。

五、主要建设内容包括（但不限于）：

对河岸绿化带进行修整、补缺、合理编排新种植被。现状植物及补种需求详见下表：

| 序号 | 植物名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 陆域缓冲区生态缓冲带植物群落构建 |  |  |  |
| 1 | 乔木 |  |  |  |
| （1） | 黄山栾树 | 高度550-600 | 株 | 66 |
| （2） | 水杉 | 高度450-500 | 株 | 15 |
| （3） | 榉树 | 高度550-600 | 株 | 5 |
| （4） | 合欢 | 高度550-600 | 株 | 5 |
| （5） | 垂柳 | 高度500-550 | 株 | 26 |
| （6） | 乌桕 | 高度500-550 | 株 | 99 |
| （7） | 垂丝海棠 | 高度250-300 | 株 | 11 |
| （8） | 紫薇 | 高度250-300 | 株 | 303 |
| 2 | 球类 |  |  |  |
| （1） | 海桐球 | 高度120 | 株 | 75 |
| （2） | 无刺构骨球 | 高度120 | 株 | 2 |
| （3） | 红花继木球 | 高度110 | 株 | 43 |
| （4） | 红叶石楠球 | 高度110 | 株 | 4 |
| 3 | 小灌木及地被 |  |  |  |
| （1） | 红叶石楠 | 高度40 | m2 | 825 |
| （2） | 小叶栀子 | 高度30-40 | m2 | 865 |
| （3） | 红花继木 | 高度30 | m2 | 1356 |
| （4） | 金森女贞 | 高度40 | m2 | 2005 |
| （5） | 八角金盘 | 高度55 | m2 | 107 |
| （6） | 毛鹃 | 高度30 | m2 | 97 |
| （7） | 南天竹 | 高度40-50 | m2 | 324 |
| （8） | 云南黄馨 | 高度40 | m2 | 647 |
| （9） | 麦冬 |  | m2 | 17481 |
| （10） | 白花三叶草种子 |  | m2 | 8051 |
| （11） | 草坪 |  | m2 | 1543 |
| 二 | 水位变幅区生态缓冲带 |  |  |  |
| （1） | 黄菖蒲 | 盆苗,16丛/m2 | m2 | 1399 |
| （2） | 花叶芦竹 | 盆苗,4丛/M² | m2 | 286 |
| （3） | 再力花 | 盆苗,4丛/M² | m2 | 1047 |
| （4） | 矮蒲苇 | 盆苗,4丛/M² | m2 | 229 |
| （5） | 常绿鸢尾 | 36株/M² | m2 | 90 |
| 三 | 生物滞留带 |  |  |  |
| （1） | 生态基质 |  | m3 | 212 |
| （2） | 微生物制剂 |  | kg | 1000 |
| 四 | 生态塘 |  |  |  |
| （1） | 松木桩 | 3m长Ø150 | m | 6480 |
| （2） | 生态透水坝 |  | 座 | 3 |
| （3） | 拦截转化池装置 |  | 座 | 3 |
| （4） | 大花美人蕉 | 25株/m2 | 株 | 18 |
| （5） | 花叶芦竹 | 25株/m2 | 株 | 25.2 |
| （6） | 再力花 | 25株/m2 | 株 | 7.2 |
| （7） | 风车草 | 25株/m2 | 株 | 39.6 |
| （8） | 草坪 | 狗牙根 | m² | 180 |
| 五 | 呼吸性生态湿地 |  |  |  |
| （1） | 生态基质 | 2.5m×10m×0.5m | m3 | 52.5 |
| （2） | 呼吸性生态湿地结构 |  | 座 | 3 |
| （3） | 大花美人蕉 | 25株/m2 | 株 | 15 |
| （4） | 花叶芦竹 | 25株/m2 | 株 | 22.5 |
| （5） | 再力花 | 25株/m2 | 株 | 7.5 |
| （6） | 旱伞草 | 25株/m2 | 株 | 30 |

注：以上数量仅为暂定，供应商可根据四灶浦两岸现状及自身方案调整。

六、商务要求

- （一）合同履行期限：自合同签订之日起220日历天内完成全部工作并验收合格，养护期：3年（自项目验收通过之日起）。

- 报价要求：包括完成本项目，达到本次采购需求的所有要求，及其实施、养护过程中所产生的全部费用。

- 养护期巡查要求：维护期内至少保证有2个及以上工作人员进行巡查管护，每星期巡查次数不少于3次，保障各项设施的正常运行。

- 付款方式：

- 合同签订生效采购人支付合同价款的30%作为预付款。待项目整体建设结束并通过验收合格后支付至合同价款的50%，余款作为养护期内的养护费，养护期第一年不支付任何费用，养护期第二年支付（合同余款/2）的养护费，其余剩余费用在第三年养护期结束后一次性付清。乙方在养护期内，须每年出具经甲方认可的养护报告（如上级主管单位对报告另有要求，须经上级主管单位认可），否则在当年养护费中扣除30%的养护费（若第一年养护报告不合格则在第二年支付养护费时扣除，即扣除第二年养护费的30%）。

- 第六章  商务条款

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 服务期限：自合同签订之日起220日历天内完成全部工作并验收合格，养护期：3年（自项目验收通过之日起）。 |
| 2 | 付款方法和条件：详见招标文件第四章“合同样本”第四条“四、关于付款方式”。 |
| 3 | 履约保证金金额：履约保证金为合同金额的1%。在合同签订前支付给采购人，合同期满扣除中标供应商应支付的违约金和应承担的赔偿款5个工作日内退还。 |
| 4 | 履约保证金形式： 可选择：银行汇票（电汇）、支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）、银行保函。 |
| 5 | 授予合同： ①中标通知书发出之日起30天内，采购人应按照采购文件的规定、中标供应商的投标响应及中标通知书确定的金额与中标供应商签订合同。采购人应当在合同签订之日起2个工作日内，将合同在发布公告的媒体上予以公告，同时在合同签订之日起7个工作日内，将合同副本送至新区财政局和新区公共资源交易管理办公室存档，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。 ②中标供应商如不遵守采购文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。 |

- 第七章  附件

封面

- 宁波前湾新区四灶浦生态缓冲带采购项目

- 采购编号：QWZFCG23025

（资格/商务和技术/报价文件）

- 供应商全称：（加盖单位公章）

- 年   月   日

- 附件一

关于资格的承诺函

致：采购人

我单位承诺：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

供应商（盖章）：

日期：

- 附件二

投标书

致：采购人

(供应商全称) 授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的宁波前湾新区四灶浦生态缓冲带采购项目（采购编号：QWZFCG23025）招标活动并投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件(若有)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

4、保证遵守招标文件有关条款规定。

5、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

6、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

7、保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

8、完全同意招标文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照招标文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳招标代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的投标，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

9、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：

电话：                    传真：

供应商（盖章）：

日期：

- 附件三

- 法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年           月           日

经营期限：

姓名：           性别：           年龄：           职务：

身份证号码：

系                          （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日期：   年    月    日

附：法定代表人身份证扫描件

- 附件四

法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字或盖章的）

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权 （授权代表姓名）为授权代表，参加宁波前湾新区四灶浦生态缓冲带采购项目，采购编号为QWZFCG23025，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日            期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

传真：          电话：          邮编：

后附：授权代表身份证扫描件加盖供应商公章

- 附件五

商务条款响应表

项目名称：宁波前湾新区四灶浦生态缓冲带采购项目

采购编号：QWZFCG23025

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与“第六章 商务条款”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

供应商（盖章）：

日期：

- 附件六

技术条款响应表

项目名称：宁波前湾新区四灶浦生态缓冲带采购项目

- 采购编号：QWZFCG23025

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与“第五章  招标内容与技术需求”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

供应商（盖章）：

日期：

- 附件七

开标一览表

项目名称：宁波前湾新区四灶浦生态缓冲带采购项目

采购编号：QWZFCG23025                                        货币单位：人民币（元）

| 标项 | 标项名称 | 投标报价总计（元） | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁波前湾新区四灶浦生态缓冲带采购项目 | 小写： 大写： | 自合同签订之日起220日历天内完成全部工作并验收合格，养护期：3年（自项目验收通过之日起）。 |

注：投标报价总计最多保留2位小数。

供应商（盖章）：

日期：

- 附件八

分项报价表

项目名称：宁波前湾新区四灶浦生态缓冲带采购项目

采购编号：QWZFCG23025                                       货币单位：人民币元

| 序号 | 价格组成 | 小计（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计费 |  |
| 1.1 |  |  |
| ..... |  |  |
| 2 | 缓冲带修复费 |  |
| 2.1 |  |  |
| ..... |  |  |
| 3 | 养护费 |  |
| 3.1 |  |  |
| ..... |  |  |
| 投标报价总计（元） |  |  |

备注：（1）供应商根据“第五章 招标内容与技术需求”中的所有工作内容进行报价，凡有遗漏或未考虑周全的均视为已包含在投标报价中。（2）投标报价总计最多保留2位小数。

供应商（盖章）：

日期：

- 附件九

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

供应商（盖章）：

日期：

- 附件十

- 残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）