南宁市政府采购

公开招标采购文件

项目名称：上林县白圩镇爱长村等9个村全域土地综合整治项目前期技术服务

项目编号：NNZC2020-G3-250061-GCZX

采购单位：上林县自然资源局

代理机构：公诚管理咨询有限公司

2020年11月23日

目    录

第一章  公开招标公告	3

第二章  招标项目采购需求	7

第三章  投标人须知	10

第四章  评标办法及评分标准	25

第五章	合同主要条款格式	28

第六章	投标文件格式	34

第一章  公开招标公告

公诚管理咨询有限公司关于上林县白圩镇爱长村等9个村全域土地综合整治项目前期技术服务（项目编号：NNZC2020-G3-250061-GCZX）招标公告

项目概况

上林县白圩镇爱长村等9个村全域土地综合整治项目前期技术服务招标项目的潜在投标人应在南宁市公共资源交易平台(https://www.nnggzy.org.cn/gxnnhy)的信息公告处自行下载获取本项目招标文件，并于2020年12月14日13点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NNZC2020-G3-250061-GCZX

项目名称：上林县白圩镇爱长村等9个村全域土地综合整治项目前期技术服务

预算金额：589.57万元（人民币）,其中，A分标367.24万元；B分标59.05万元；C分标98.94万元；D分标64.34万元。

最高限价（如有）：589.57万元（人民币）,其中，A分标367.24万元；B分标59.05万元；C分标98.94万元；D分标64.34万元。

采购需求：本项目为上林县白圩镇爱长村等9个村全域土地综合整治项目前期技术服务,共划分4个分标。其中，A分标采购内容为完成项目区79489.13亩1:1000比例尺全野外地形数据采集Ⅱ级地形测量；B分标采购内容为编制项目建议书、可行性研究报告、图集图册；C分标采购内容为编制项目概念性规划说明、规划图集；D分标采购内容为编制实施方案。详细要求见招标文件第二章 招标项目服务需求。

合同履行期限：

（1）A分标：签订合同后15日（日历天）内提交成果。

（2）B分标：签订合同后10日（日历天）内提交成果。

（3）C分标：签订合同后20日（日历天）内提交成果。

（4）D分标：签订合同后15日（日历天）内提交成果。

本项目（不接受）联合体投标。

二、申请人的资格要求：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

- 本项目的特定资格要求：

（1）A分标：投标人须具备测绘乙级及以上资质；B分标、C分标、D分标：投标人具备有效的土地规划编制单位乙级及以上资质（注：根据《自然资源部办公厅关于国土空间规划编制资质有关问题的函》【自然资办函[2019]2375号】的相关说明，如投标人因以上政策性原因未续期的土地规划机构资质证书视为符合条件）。

（2）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单—适用所有分标。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：2020年11月23日至2020年12月14日。

地点：南宁市公共资源交易平台(https://www.nnggzy.org.cn/gxnnhy)的信息公告处。

方式：本项目不发放纸质文件，投标人自行在南宁市公共资源交易平台(https://www.nnggzy.org.cn/gxnnhy)的信息公告处下载采购文件。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2020年12月14日13点00分（北京时间）。

地点：南宁市良庆区玉洞大道33号（青少年活动中心旁）市民中心9楼南宁市公共资源交易中心（具体详见9楼电子显示屏场地安排）。为做好疫情防控工作，本项目的投标文件通过邮寄快递的方式送达，具体要求详见招标公告第六点 其他补充事宜。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.公告发布的媒介：

本公告同时在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、南宁市公共资源交易中心网发布。

2.交易服务单位

服务单位：南宁市公共资源交易中心

地    址：南宁市良庆区玉洞大道33号（青少年活动中心旁）市民中心9楼

3.监督部门及电话

监督部门: 上林县财政局政府采购监督管理办公室

联系电话：0771-5229635

4. 投标文件邮寄形式及相关要求

为做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，根据南宁市财政局《关于做好疫情防控期间政府采购工作有关事项的通知》（南财采〔2020〕12号）要求，本项目的投标文件通过邮寄快递方式送达。

（1）接收邮寄包裹的时间为工作日上午9：00～12：00，下午14：30～17:30。投标文件必须在递交截止时间前送达，招标代理机构工作人员签收邮寄包裹的时间即为投标文件的送达时间，且须交由招标代理机构当面签收，逾期送达的投标文件无效。逾期送达的，后果由投标人自行承担。招标代理机构将在投标文件递交截止时间前1.5小时，统一将收到的投标文件运送至南宁市公共资源交易中心，以确保本项目能在投标截止（开标）时间准时开标。为确保疫情防控期间邮寄包裹能及时送达，应选择邮寄运送时间有保障的快递公司寄送投标文件，并尽量在投标截止日期1日前送达。

投标文件邮寄地址：南宁市青秀区金湖北路52-1号东方曼哈顿25楼公诚管理咨询有限公司，收件人：卢玥，联系电话：15778096455。

（2）投标人在按照招标文件的要求装订、密封好投标文件后，应使用不透明、防水的邮寄袋（或箱）再次包裹已密封好的投标文件，并在邮寄袋（或箱）上粘牢注明项目名称、项目编号、投标人单位名称、联系人及联系电话、联系邮箱。招标代理机构在收到投标文件的邮寄包裹后，第一时间按照投标人在邮寄包裹上所预留的电子邮箱告知投标文件收件情况，请投标人务必确保所预留的联系方式的有效性，并注意查收邮件。

（3）投标人不参加现场开标活动。取消招标文件“第三章 投标人须知”中“开标”的所有内容。截标后，招标代理机构工作人员在公共资源交易中心工作人员和招标人的见证下拆开投标文件包封，招标人对投标文件密封性和投标文件正副本数量进行签字确认。在投标文件商务技术符合性审查结束后，评标委员会根据投标人的投标报价情况对投标人的报价、服务时限等内容进行签字确认。

（4）为便于招标代理机构或评标委员会在项目评标期间与投标人取得联系，做好评标过程中投标人对投标文件的澄清、说明或者补正工作，投标人务必做到：“第六章 投标文件格式”中“投标函（格式）”落款处的“电话”务必填写法定代表人或委托代理人的电话联系方式，评标当天投标人法定代表人或其委托代理人务必保持电话畅通。如果评标过程中需要投标人对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评标委员会会通知投标人在规定的时间内通过电子邮件、传真等方式提交。

（5）如投标人未按上述要求提供联系方式，致使招标代理机构或评标委员会在项目评标期间无法与投标人取得联系的，或因自身原因未能保持电话畅通或未按评标委员会要求提交澄清、说明或者补正的，后果由投标人自行承担。

（6）投标人不参加现场投标活动。

5. 本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）等政府采购相关政策。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

- 采购人信息

名 称：上林县自然资源局

地 址：上林县大丰镇龙湖路33号

联系方式：0771-5211707

- 招标代理机构信息（如有）

名 称：公诚管理咨询有限公司

地 址：南宁市青秀区金湖北路52-1号东方曼哈顿25楼

联系人：卢玥、劳德、叶东

联系方式：15778096455、15278009898

- 项目联系方式

项目联系人：卢玥

电 话：15778096455

招标人：上林县自然资源局                              招标代理机构：公诚管理咨询有限公司

2020年11月23日

第二章  招标项目采购需求

项目采购预算价：本项目采购预算为589.57万元（人民币）,其中，A分标367.24万元；B分标59.05万元；C分标98.94万元；D分标64.34万元。

项目最高限价：本项目最高限价为589.57万元（人民币）,其中，A分标367.24万元；B分标59.05万元；C分标98.94万元；D分标64.34万元。

项目名称：上林县白圩镇爱长村等9个村全域土地综合整治项目前期技术服务

项目编号：NNZC2020-G3-250061-GCZX

| 采购项目需求一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分标号 |  | 服务名称 | 数量 | 单位 | 服务内容及要求 |
| 1 | A分标 |  | 上林县白圩镇爱长村等9个村全域土地综合整治项目前期技术服务测量部分 | 1 | 项 | 服务内容： （1）严格按照相关技术文件要求，对项目实施范围按照1:1000比例尺、采用2000国家大地坐标系和1985国家高程基准坐标进行地形图测量。 （2）对于工程建设内容进行细部加密测绘，并进行详细标注，确保测绘精度满足工程设计要求。 服务成果数量：纸质版一套 电子版一套。 成果形式：成交单位提供的测绘技术报告、地形图等相关纸质材料，以及所有测绘成果的电子版(主要为技术报告D0C格式、CAD图件电子版DWG格式等)，其他必要材料按照采购单位的工作要求进行提供。 成果质量要求：应符合国家和自治区有关技术规范要求，由业主自行组织验收。 |
| 2 | B分标 |  | 上林县白圩镇爱长村等9个村全域土地综合整治项目前期技术服务可行性研究部分 | 1 | 项 | 服务内容： （1）阐述开展综合整治项目的缘由、必要性及可行性； （2）识别各子项目在资源禀赋、产业发展、土地利用、生态环境等方面的现状及存在问题； （3）各子项目工程的规划布局、建设内容、投资估算、效益分析等。 服务成果数量：提供项目可行性研究成果（包括报告书、图册）5套，所有成果材料的电子文件刻盘2套。对有关数据、图件的真实性、准确性及合规性负责。 成果质量要求：应符合国家和自治区有关技术规范要求，由业主自行组织验收。 |
| 3 | C分标 |  | 上林县白圩镇爱长村等9个村全域土地综合整治项目前期技术服务概念性规划部分 | 1 | 项 | 服务内容：在项目区资源禀赋分析的基础上，明确国土综合整治与生态修复策略和项目区内空间规划布局，分析项目投资效益，参照《广西壮族自治区村庄规划编制技术导则(试行)》编制概念性规划文本及图件等成果。 服务成果数量：提供项目概念性规划成果（包括报告书、图册）5套，所有成果材料的电子文件刻盘2套。对有关数据、图件的真实性、准确性及合规性负责。 成果质量要求：应符合国家和自治区有关技术规范要求，由业主自行组织验收。 |
| 4 | D分标 |  | 上林县白圩镇爱长村等9个村全域土地综合整治项目前期技术服务实施方案部分 | 1 | 项 | 服务内容： （1）简述工程所在地理位置、项目名称、实施范围、建设规模等基本情况； （2）根据项目区情况，合理设定耕地保护、村庄建设、基础设施及公共服务设计建设、产业发展、生态保护等方面的目标，明确建设用地规模控制指标、耕地保有量、永久基本农田保护面积、新增耕地面积等； （3）以项目区现状问题为导向，以生态修复、优化利用土地空间和耕地保护为目标，统筹安排农用地整理、农村建设用地整理和乡村生态保护修复项目，明确分年度实施计划，提出年度具体项目和资金安排。 服务成果数量：提供项目实施方案成果（包括报告书、图册）5套，所有成果材料的电子文件刻盘2套。对有关数据、图件的真实性、准确性及合规性负责。 成果质量要求：应符合国家和自治区有关技术规范要求，由业主自行组织验收。 |
| 商务部分 |  | 售后服务及其他要求： 1、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 2、验收：按第五章《合同主要条款格式》执行，未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205 号]规定执行。 3、售后服务要求及质量保证期： （1）如在使用过程中发生质量问题，中标人在接到招标人通知后在 24 小时内到达招标人现场。 （2）服务成果质量保证期及免费保质期为 1 年。 ★4、投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。 5、付款方式： （1）A分标：中标人向招标人提交地形测量成果并通过招标人审查后十个工作日内，招标人以银行转账方式向中标人支付相应款项；中标人在收到款项十个工作日内，向招标人提供合法有效的等额普通增值税发票。招标人不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将招标文件和合同中未规定的义务作为向中标人付款的条件。 （2）B分标：中标人向招标人提交可行性研究成果并通过相关部门评审，完成评审修改任务后十个工作日内，招标人以银行转账方式向中标人支付相应款项；中标人在收到款项十个工作日内，向招标人提供合法有效的等额普通增值税发票。招标人不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将招标文件和合同中未规定的义务作为向中标人付款的条件。 （3）C分标：中标人向招标人提交概念性规划成果并通过相关行政部门审查，完成审查修改任务后十个工作日内，招标人以银行转账方式向中标人支付相应款项；中标人在收到款项十个工作日内，向招标人提供合法有效的等额普通增值税发票。招标人不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将招标文件和合同中未规定的义务作为向中标人付款的条件。 （4）D分标：中标人向招标人提交实施方案成果并通过相关部门评审，完成评审修改任务后十个工作日内，招标人以银行转账方式向中标人支付相应款项；中标人在收到款项十个工作日内，向招标人提供合法有效的等额普通增值税发票。招标人不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将招标文件和合同中未规定的义务作为向中标人付款的条件。 6、服务期限： （1）A分标：签订合同后15日（日历天）内提交成果。 （2）B分标：签订合同后10日（日历天）内提交成果。 （3）C分标：签订合同后20日（日历天）内提交成果。 （4）D分标：签订合同后15日（日历天）内提交成果。 6、服务地点：广西南宁市（采购人指定地点）。 |  |  |  |  |

第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：上林县白圩镇爱长村等9个村全域土地综合整治项目前期技术服务 项目编号：NNZC2020-G3-250061-GCZX 标段划分：本项目共划分4个分标。 （1）A分标：上林县白圩镇爱长村等9个村全域土地综合整治项目前期技术服务测量部分。 （2）B分标：上林县白圩镇爱长村等9个村全域土地综合整治项目前期技术服务可行性研究部分。 （3）C分标：上林县白圩镇爱长村等9个村全域土地综合整治项目前期技术服务概念性规划部分。 （4）D分标：上林县白圩镇爱长村等9个村全域土地综合整治项目前期技术服务实施方案部分。 注：投标人可同时投多个分标，且可同时中多个分标。 |
| 2 | 投标报价及费用： 1、投标人可就《招标项目采购需求》中各分标的服务内容按分标分别作完整唯一报价。 2、本项目投标应以人民币报价。 3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 3 | 投标保证金:本项目不收取投标保证金。 |
| 4 | 投标保证金退还（不计息）： / 。 |
| 5 | 现场踏勘：不组织，投标人根据需要自行踏勘项目现场。投标人勘察现场踏勘现场发生的费用自理，自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。 |
| 6 | 演示时间及地点：/。 |
| 7 | 澄清与修改： 澄清或修改发布方式：在公开招标公告发布媒介上发布。 投标人确认收到澄清或修改的方式：不需要确认。澄清（修改）文件在公开招标公告发布媒介上发布之日起，视为投标人已收到该澄清或修改。投标人未及时关注招标人在网站上发布的澄清（修改）文件造成的损失，由投标人自行负责。 |
| 8 | 投标文件组成：开标一览表 壹 份；投标文件正本 壹 份；副本 肆 份,提供投标文件电子版U盘或光盘 壹 份(封面请注明项目名称、项目编号、分标号及投标人名称等)。 |
| 9 | 投标截止时间及地点：详见公开招标公告。 |
| 10 | 开标时间及地点：详见公开招标公告。 |
| 11 | 评标办法及评分标准：综合评分法 |
| 12 | 中标公告及中标通知书：本公司在采购人依法确认中标人后2个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、南宁市公共资源交易中心网（www.nnggzy.org.cn）。 |
| 13 | 签订合同时间：中标通知书发出后25日内。 |
| 14 | 采购资金来源：财政性资金 |
| 15 | 付款方式： （1）A分标：中标人向招标人提交地形测量成果并通过招标人审查后十个工作日内，招标人以银行转账方式向中标人支付相应款项；中标人在收到款项十个工作日内，向招标人提供合法有效的等额普通增值税发票。招标人不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将招标文件和合同中未规定的义务作为向中标人付款的条件。 （2）B分标：中标人向招标人提交可行性研究成果并通过相关部门评审，完成评审修改任务后十个工作日内，招标人以银行转账方式向中标人支付相应款项；中标人在收到款项十个工作日内，向招标人提供合法有效的等额普通增值税发票。招标人不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将招标文件和合同中未规定的义务作为向中标人付款的条件。 （3）C分标：中标人向招标人提交概念性规划成果并通过相关行政部门审查，完成审查修改任务后十个工作日内，招标人以银行转账方式向中标人支付相应款项；中标人在收到款项十个工作日内，向招标人提供合法有效的等额普通增值税发票。招标人不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将招标文件和合同中未规定的义务作为向中标人付款的条件。 （4）D分标：中标人向招标人提交实施方案成果并通过相关部门评审，完成评审修改任务后十个工作日内，招标人以银行转账方式向中标人支付相应款项；中标人在收到款项十个工作日内，向招标人提供合法有效的等额普通增值税发票。招标人不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将招标文件和合同中未规定的义务作为向中标人付款的条件。 |
| 16 | 投标文件有效期：120日历天 |
| 17 | 招标代理服务费：招标代理机构参照《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准（国家发展计划委员会计价格〔2002〕1980号）收费标准，按照服务类费率以中标金额为基数计算出本项目招标代理服务费，中标人须在领取中标通知书的同时向招标代理机构一次性付清招标代理服务费。 |
| 18 | 信用信息使用规则及查询渠道:对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 信用查询时间: 招标公告发布之日起至投标截止时间前。 ★资格审查时采购人（或采购代理机构）对有权对投标人进行信用核查，采购人（或采购代理机构）核查结果与投标人在投标文件中提供的查询结果不一致的，以采购人（或采购代理机构）核查结果为准。核查记录和证据留存方式：采购人（或采购代理机构）经办人将查询网页打印、签字并存档备查。 |
| 19 | 本招标招标文件最终解释权属于公诚管理咨询有限公司。 |
| 20 | 投标人必须按招标文件第六章投标文件格式要求自编目录及标注页码装订成册，投标文件不分册装订且装订位置必须封边，不允许使用活页夹、拉杆夹、夹条等可能导致投标文件散落或脱页的装订方式，否则将被视为无效投标文件。 |
| 21 | 签字盖章要求： （1）投标文件正本与副本以及对投标文件的澄清、说明或者更正应当由投标人在规定的相关位置加盖投标人单位公章且经法定代表人签字（或盖章）或其委托代理人本人签字。 （2）每份文件封面注明“正本”、“副本”字样，投标文件正本每一页需加盖单位公章，副本可以使用已在指定位置签字盖章的正本的复印件（封面除外）。一旦正本和副本内容不符，以正本为准。 |
| 22 | 包装、密封： （1）《开标一览表》单独包装、密封提交； （2）《投标文件》及《电子标书》统一放入一个密封袋/箱封装，密封递交。 （3）以上文件统一放入一个密封袋/箱封装，邮寄密封递交，邮寄信息及要求详见公开招标公告。 （4）投标文件密封袋/箱的封口处应加盖投标人单位公章或密封章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字。 |
| 23 | 是否授权评标小组确定成交人：否。 推荐的候选人数：前3名。 |

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于上林县自然资源局的上林县白圩镇爱长村等9个村全域土地综合整治项目前期技术服务采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的采购人和代理机构。

2.“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。潜在投标人：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、其他组织或者自然人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“★”系指实质性要求条款，只能正偏离，不能负偏离，否则投标无效。

（三）招标方式

公开招标方式。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本须用原件，副本可用复印件，格式见第六章）。

（五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）联合体投标

（1）两个以上供应商可以组成一个投标联合体,以一个投标人身份投标。

（2）以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合“具有独立承担民事责任的能力”的条件。

本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标文件规定的特定条件。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。否则，与之相关的投标文件作废。

（4）投标联合体的业绩和信誉按联合体主体方（或牵头方）计算。

（5）联合体各方中至少有一方符合本文件规定的特定资质条件。但同一专业的投标人组成的联合体应以资质最低的一方为依据。联合体投标的,须提供《联合投标协议书》，格式见附件。）

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（八）特别说明：

1. 对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

采购人或采购代理机构有权按投标须知前附表中规定核查投标人的信用记录。采购人、采购代理机构核实后按照信用信息使用规则处理。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

★3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

5.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

6.关于相同品牌产品的问题：

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。（非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按此规定处理。）

7.关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

8.中小微型企业参加投标的，按财政部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉 的通知》（财库〔2011〕181 号）文件规定或最新政策要求执行。

（九）质疑和投诉

1.投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，并在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的招标采购文件提出质疑的，为收到招标采购文件之日或者招标公告期限届满之日；

（2）对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

质疑联系部门及电话为：公诚管理咨询有限公司   0771-5585412 15778096455

投诉联系部门及电话为：上林县财政局政府采购监督管理办公室   0771-5229635

4.质疑书的要求：

质疑人提供的书面材料（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）应当包括以下 内容：

（1）质疑人的单位名称或姓名、详细地址、邮政编码、联系电话等；

（2）被质疑人的单位名称或姓名等；

（3）权益受到损害的事实及理由；

（4）有关违纪违规的情况和有效证明材料；

（5）质疑人的签章及质疑时间；

（6）质疑书应当署名，质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或 者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章；

（7）质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务，代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。如不按上述规定质疑的，视为无效质疑，不予受理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。

1.公开招标公告

2.招标项目采购需求

3.投标人须知

4.评标办法及评分标准

5.合同主要条款格式

6.投标文件格式

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在招标文件要求提交投标文件截止时间十日前以书面形式要求招标采购单位澄清。公诚管理咨询有限公司对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.公诚管理咨询有限公司必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有获取招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5.采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前将变更时间书面通知所有投标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标人须按以下份数编制并装订成册,否则投标无效。

（1）开标一览表一份（单独装订成册，单独包装、密封递交）；

（2）投标文件由资信及商务文件、技术文件、投标报价文件三部分组成，装订成一册；正本一份、副本四份；

（3）电子标书一份（包含所有投标文件的Word文档或加盖公章的PDF扫描件，可以是U盘或光盘等）。

其中，资信及商务文件（1）-（9）项由采购人或采购代理机构进行资格审查，投标文件中其他必须提供的部分由评标委员会进行符合性审查。

1.资信及商务文件：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖公章；投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件）；[必须提供]

（2）有效的资质证书复印件（A分标：投标人须具备测绘乙级及以上资质；B分标、C分标、D分标：投标人具备有效的土地规划编制单位乙级及以上资质。资质证书复印件上应加盖公章）；[必须提供]

（3）法定代表人身份证明书（格式见附件，自然人投标的无需提供）；[必须提供]

（4）法定代表人授权书（格式见附件）；[委托代理时必须提供；自然人投标的或法定代表人投标的无需提供]

（5）投标人最近半年以内连续三个月（成立时间不足三个月的按实际应产生月份提供）依法缴纳税费及依法缴纳社保证明（依法缴纳税费或依法免缴税费的证明、依法缴纳或依法免缴社保费证明（复印件，格式自拟））；[必须提供]

（6）投标人近期财务状况报告（可以是财务报表或银行出具的资信证明或第三方审计报告等证明材料）；[必须提供]

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式自拟）；[必须提供]

（8）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（自然人投标的无需盖章，需要签字，格式自拟）；[必须提供]

（9）投标人控股及管理关系情况申报及相关承诺函（按第六章要求格式填写）；[必须提供]

（10）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料（格式自拟并加盖公章）。

2.技术文件：

（1）投标人针对项目所投分标制订的技术服务方案（格式自拟）；

（2）投标人针对项目所投分标实施人员资质及分配（按第六章要求格式填写）；

（3）投标人针对项目所投分标的服务承诺书（格式自拟）；

（4）采购需求及商务要求响应表；[必须提供]

（5）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

3.报价文件：

（1）投标函（格式见附件）；[必须提供]

（2）投标报价明细表（格式见附件）；[必须提供]

（3）开标一览表（单独封装，格式见第六章）；[必须提供]

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（5）中小企业声明函（投标人如有，请按第六章要求格式填写，否则不予享受优惠政策）；

（6）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆 生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标人如有，请按要求提供证明材料，否则不予享受优惠政策）；

（7）残疾人福利性单位声明函（投标人如有，请按第六章要求格式填写，否则不予享受优惠政策）。

★注：以上有关材料应真实有效，并加盖投标人单位公章（扫描公章无效），属于“必须提供”的文件均必须按要求提供，否则投标无效，其余由投标人视自身情况自行提交。上述材料的第六章格式中规定必须由法定代表人（单位负责人）或委托代理人签名或加盖单位公章的，必须按规定执行，否则投标无效。

（二）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1、投标人应在开标一览表和投标报价明细表上标明单价和总报价。

2、投标人可就《招标项目采购需求》中各分标的服务内容按分标分别作完整唯一报价。

3、投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

4、投标报价是履行合同的最终价格，除非合同中另有规定，投标人对投标报价中的工作量和服务的报价应包括完成本项工作所需的人工、材料、器材、管理、维护、保险、利润、税金、 通讯器材、办公设备、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因 素而变动。

5、投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起 120 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

本项目不收取投标保证金。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人须按以下份数编制并装订成册,否则投标无效。

（1）开标一览表一份，单独装订成册；

（2）投标文件由资信及商务文件、技术文件、投标报价文件三部分组成，装订成一册；正本一份、副本四份；

（3）电子标书一份（包含所有投标文件的Word文档或加盖公章的PDF扫描件，可以是U盘或光盘等）。

2.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

3.投标文件应由法定代表人或委托代理人在凡规定签字、盖章处逐一签名、加盖公章。

4.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，每份文件封面注明“正本”、“副本”字样，投标文件正本每一页需加盖单位公章，副本可以使用已在指定位置签字盖章的正本的复印件（封面除外），一旦正本和副本内容不符，以正本为准。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 《开标一览表》单独装订成册，单独包装、密封递交；《投标文件》及《电子标书》统一放入一个密封袋/箱封装，密封递交。

2.包装封面上应注明“招标人、招标代理机构、项目名称及编号、投标人名称、投标人联系人及联系方式、投标文件名称（投标文件或开标一览表）及“开标时启封”字样”，并加盖投标人公章或密封章或由投标人法定代表人/委托代理人签字。

3.投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件（含投标文件电子版）密封送达投标地点。采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

4.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

5.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在资格、符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人签字或其授权委托代理人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）填写项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（7）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（9）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标人未接受评标委员会对其投标单价报价错误的更正；

（2）投标人无法在规定时间内提供资格证明材料进行核对，或应评标委员会要求提供的有 关材料原件与其在投标文件中所提供的材料复印件不一致；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标服务报 有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（4）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

4.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

公诚管理咨询有限公司将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。评标委员会成员不得参加开标活动。

（二） 开标程序：

1.开标会由公诚管理咨询有限公司主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.投标人或其当场推荐的代表，或者招标采购单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认；

5.唱标：招标代理机构工作人员只唱开标一览表；

6.公诚管理咨询有限公司做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，本公司将按政府采购管理的有关规定处理。

②开标后, 若有分标，某分标投标人不足3家的，本公司将按政府采购管理的有关规定处理。

7.开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人代表或者采购代理机构工作人员应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的商务、技术等实质性要求；投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。唱标时未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评审报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照“澄清问题的形式”规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

3.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。（非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按此规定处理。）

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、评标结果

（一）采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评审报告送采购人，采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标供应商；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

（二）采购代理机构应当自中标供应商确定之日起2个工作日内在本章第九条规定的政府采购信息发布媒体上发布中标公告。

（三）在发出中标公告的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标供应商本人的评审得分与排序。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果是自己的权益受到损害的，可以在知道或者应该知道其权益受损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在受到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（六）采购代理机构无义务向未中标的供应商解释法律未规定告知的未中标原因和退还投标文件。

七、签订合同

（一）合同授予标准

合同将被授予确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

（2）如中标供应商不按照中标通知书的规定签订合同，则按照中标供应商违约处理。

（3）中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

八、其他事项

中标人在签订合同前，应当向采购代理机构一次付清代理服务费，招标代理机构参照《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准（国家发展计划委员会计价格〔2002〕1980号）收费标准，以差额定率累进法计算收取费用。详见下表：

| 服务类型 费率 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务中标金额为5000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5％＝1.5万元

（500一100）万元×1.1％＝4.4万元

（1000－500）万元×0.8％＝4.00万元

（5000—1000）万元×0.5％＝20万元

合计收费=1.5十4.4＋4.00＋20＝29.90（万元）

（3）采购代理机构帐户信息：

开户名称：公诚管理咨询有限公司

开户银行：中信银行广州花园支行

银行账号：3110910037672019288

九、政府采购信息发布媒体：

与本项目相关的政府采购业务信息（包括公开招标公告、中标公告及其更正事项等）将在以下媒体上发布：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、南宁市公共资源交易中心网(www.nnggzy.org.cn) 。

第四章  评标办法及评分标准

评标办法及评分标准

一、评标原则

(一)评委构成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、售后服务方案、信誉及业绩、政策功能等内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分(适用所有分标)……………………………………………………………………………10分

（1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），投标人认定为小型和微型企业的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），对投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；除上述情况外，评标价=投标价。

监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位（以投标文件提供的残疾人福利性单位声明函为准）视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为10分。

（3）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10分

2、技术分(适用所有分标)……………………………………………………………………………70分

2.1技术方案(适用所有分标)………………………………………………………………………50分

（1）对项目背景的理解和分析（15分）

一档（5分）：对项目背景及任务、目标定位的了解不够突出。技术方案的基本内容、方式方法安排相对简单，没有针对性。

二档（10分）：能基本认识到本项目背景及任务、目标定位，但分析研究不够详尽。技术方案的基本内容、技术路线、方式方法和进度安排比较详细，按采购需求进行了一定的分析描述，基本符合项目整体要求。

三档（15分）：对本项目背景、任务及总体目标、定位理解到位， 能深入了解相关规划、项目主要内容。技术方案的基本内容、技术路线、方式方法和进度安排科学合理，有针对性，同时做出合理化建议和优化方案。

（2）工作方案先进性和合理性（25分）

一档（8分）：投标人针对本项目的工作方案简单，目标基本明确，有技术路线和编制大纲，符合国家有关的编制依据及规范要求。

二档（17分）：投标人针对本项目的工作方案较详细，目标比较明确，技术路线和编制大纲可行，符合国家有关的编制依据及规范要求。

三档（25分）：投标人针对本项目的工作方案详实，目标非常明确，技术路线科学合理和编制大纲完善先进，能充分体现并指导项目实施，符合国家有关的编制依据及规范要求。

（3）进度安排及质量保证措施（10分）

一档（3分）：投标人提供的进度安排未提供或提供且不符合项目的实际需求，仅有项目进度安排和编制人员配备但无责任分工，无具体项目负责人；质量保证措施基本合理、可靠，方案思路一般；

二档（6分）：投标人提供的进度安排符合项目的实际需求，有一定的可行性、操作性，项目编制人员配备及责任分工合理明确；质量保证措施比较合理、可靠，方案思路完整；

三档（10分）：投标人提供的进度安排符合项目的实际需求且优于采购需求，有较强的可行性、操作性，项目管理和运营人员配备及责任分工合理明确；质量保证措施非常优秀，方案思路具有先进性。

2.2拟投入人员(适用所有分标)……………………………………………………………………20分

（1）拟派本项目负责人具有土地管理专业正高级职称的得3分，高级职称的得2分，中级职称的得1分，满分3分。

（2）拟派技术人员（项目负责人除外）具有土地管理类专业高级职称的，每个得2分，满分12分。

（3）拟派技术人员（项目负责人除外）具有土地管理类或测绘类专业中级职称以上（含中级）的，每个得1分，满分5分。

注：须提供投标人在截标时间前半年内任意连续三个月为上述人员缴纳社保的证明材料复印件并加盖公章，否则不予认可。投标人同时投不同分标时人员可重复。

3、商务分(适用所有分标)……………………………………………………………………………20分

（1）投标人通过ISO9001质量管理体系认证的得1分，满分1分。（提供有效认证证书复印件并加盖公章）

（2）投标人自2017年以来土地整治类似项目成功案例，每一个案例得1分，满分15分。（提供有效的合同、协议或中标通知书复印件并加盖公章）

（3）供应商或本单位人员承担的国土资源管理研究项目成果获省政府或部级奖项的，每个得2分，满分4分。（提供证书复印件并加盖公章；个人获奖的须提供投标人在截标时间前半年内任意连续三个月为其缴纳的社保证明材料复印件并加盖公章，否则不予认可。）

(三)总得分=1+2+3

三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。采购人也可以决定重新采购。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 合同主要条款格式

南宁市政府采购合同(适用所有分标)

合 同 名 称：

合 同 编 号：

采购单位（甲方）：

供 应 商（乙方）：

签订合同地点：

签订合同时间：

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照公开招标采购文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

南宁市政府采购合同文本

合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            招  标  编  号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、服务一览表

| 序号 | 服务 名称 | 服务内容及要求 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括服务成果价款[（详见投标报价表），以及为实现服务成果所包括的备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料等全部费用]。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的服务成果、数量、项目技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方所提供的服务成果在正常使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。涉及的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

第三条　权利保证

1、乙方应保证所提供服务成果（或其任何一部分）在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、著作权、工业设计权或其他权利。

2、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用服务成果的有关技术资料。

3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4、乙方保证所交付的服务成果的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付服务成果有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第十二条约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金还应负担甲方由此产生的一切损失。

第四条　交付和验收

1、服务时间：                   、服务地点：                          。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的服务成果，甲方有权拒绝接受。

3、乙方必须按投标文件承诺的服务响应条款向甲方提供服务。

4、乙方应对提交的服务成果作出全面检查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提交的服务成果交给甲方。

5、乙方在指定地点提交服务成果后，甲方应在七个工作日内依据招标文件、乙方的投标文件等组织验收。逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署服务成果验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

6、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

7、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后  7 日内及时予以解决。

第五条　培训

1、甲方应提供必要的培训条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：按承诺时间、地点培训。

第六条  售后服务、质量保证期

1、乙方提供服务的质量保证期为：分项有要求的按分项要求，分项无要求的按国家标准实行“三包” （自提交服务成果验收合格之日起计），以及按照招投标文件和本合同所附的《技术服务、培训、售后服务承诺书》，为甲方提供售后服务。

2、乙方提供的服务承诺和售后服务及质量保证期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第七条　付款方式

1、资金性质：财政性资金。

2、付款方式：

（1）A分标：乙方向甲方提交地形测量成果并通过甲方审查后十个工作日内，甲方以银行转账方式向乙方支付相应款项；乙方在收到款项十个工作日内，向甲方提供合法有效的等额普通增值税发票。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将招标文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。

（2）B分标：乙方向甲方提交可行性研究成果并通过相关部门评审，完成评审修改任务后十个工作日内，甲方以银行转账方式向乙方支付相应款项；乙方在收到款项十个工作日内，向甲方提供合法有效的等额普通增值税发票。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将招标文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。

（3）C分标：乙方向甲方提交概念性规划成果并通过相关行政部门审查，完成审查修改任务后十个工作日内，甲方以银行转账方式向乙方支付相应款项；乙方在收到款项十个工作日内，向甲方提供合法有效的等额普通增值税发票。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将招标文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。

（4）D分标：乙方向甲方提交实施方案成果并通过相关部门评审，完成评审修改任务后十个工作日内，甲方以银行转账方式向乙方支付相应款项；乙方在收到款项十个工作日内，向甲方提供合法有效的等额普通增值税发票。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将招标文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。

第八条　履约保证金

本项目不收取履约保证金。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条  服务成果质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的采购服务内容，其数量、服务项目要求(技术参数需求)等质量必须为无瑕疵的服务成果。乙方提供服务成果的质量保证期按交付服务成果验收合格之日起计（期限见《招标项目采购需求》中各分标的要求）。在保证期内因服务成果本身的质量问题发生故障，乙方应对服务出现的问题负责处理解决并承担一切费用。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退服务成果处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该服务成果的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 24 小时内到达甲方现场。

3、在质保期内，乙方应对服务成果出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的服务成果免费保质期为 1 年，因人为因素出现的故障不在免费保质范围内。超过保质期的服务成果，终生维护，维护时只收成本费。

第十一条 服务成果的调试和验收

1、甲方对乙方提交的服务成果依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。甲方应当在服务成果交付后七个工作日内进行验收。

2、乙方交付服务成果前应对服务成果作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收服务成果验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务成果交甲方。

3、甲方对乙方提供的服务成果在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、 对技术复杂的服务成果，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十二条　违约责任

1、乙方所提供的服务成果、数量、服务项目要求(技术参数需求)等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约合同款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的服务成果如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、甲方无故延期接收服务成果、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约合同款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约合同款额 5% ，超过 7天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付合同款的，每天向乙方偿付延期合同款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期合同款额 5% 。

4、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

5、对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照合同约定对乙方受到的损失予以赔偿或者补偿，赔偿或者补偿的金额为合同款的 5% 。

6、其它违约行为按违约合同款额 5% 收取违约金并赔偿经济损失。

第十三条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条  合同争议解决

1、因服务成果质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对服务成果质量进行鉴定。服务成果符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务成果不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十五条 合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十六条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十七条　签订本合同依据

1、政府采购招标文件；

2、乙方提供的投标文件；

3、投标函；

4、中标通知书。

第十八条　本合同一式五份，具有同等法律效力，公诚管理咨询有限公司1份、甲乙双方各2份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（采购单位）（章） 年 月 日 | 乙方（供应商）（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： 详见《投标函》 |  |
| --- | --- |
| 2、服务承诺具体事项： 详见《技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施》 |  |
| 3、其他具体事项： 详见《招标项目采购需求表》 |  |
| 甲方（采购单位）（章） 年 月 日 | 乙方（供应商）（章） 年 月 日 |

注：服务承诺事项填不下时可另加附页

- 投标文件格式

投标文件外层包装封面格式：

《开标一览表》/《投标文件》

分标号：X分标

招标人：

招标代理机构：

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

联系人及联系电话：

联系邮箱：

年     月     日     时     分前不得启封

投标文件封面格式

正本/副本

《开标一览表》/《投标文件》

项目名称：×××××××

项目编号：×××××××

分标号：X分标

投标人名称：                        （盖章）

法定代表人或授权委托代理人：  （签字或盖章）

日期：    年     月    日

目    录

一、资信及商务文件…………………………………………………………………………………………

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明……………………………………

1.2有效的资质证书复印件有效的资质证书复印件（A分标：投标人须具备测绘乙级及以上资质；B分标、C分标、D分标：投标人具备有效的土地规划编制单位乙级及以上资质）……………………………

1.3法定代表人身份证明书………………………………………………………………………………

1.4法定代表人授权书……………………………………………………………………………………

1.5投标人最近半年以内连续三个月（成立时间不足三个月的按实际应产生月份提供）依法缴纳税费及依法缴纳社保证明………………………………………………………………………………………

1.6投标人近期财务状况报告（可以是财务报表或银行出具的资信证明或第三方审计报告等证明材料）…………………………………………………………………………………………………………………

1.7具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料…………………………………………

1.8参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明………………………

1.9投标人控股及管理关系情况申报及相关承诺函………………………………………………………

1.10投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料……………………………………………………

2.技术文件…………………………………………………………………………………………………

2.1投标人针对项目所投分标制订的技术服务方案……………………………………………………

2.2投标人针对项目所投分标实施人员资质及分配……………………………………………………

2.3投标人针对项目所投分标的服务承诺书……………………………………………………………

2.4采购需求及商务要求响应表…………………………………………………………………………

2.5投标人需要说明的其他文件和说明…………………………………………………………………

3.报价文件…………………………………………………………………………………………………

3.1投标函…………………………………………………………………………………………………

3.2投标报价明细表………………………………………………………………………………………

3.3开标一览表（单独封装递交）…………………………………………………………………………

3.4投标人针对报价需要说明的其他文件和说明………………………………………………………

3.5中小企业声明函………………………………………………………………………………………

3.6监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆 生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件……………………………………………………………………

3.7残疾人福利性单位声明函……………………………………………………………………………

（本目录可根据公开招标采购文件要求必须提供的资料排序，其余资料酌情提供）

一、资信及商务文件

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖公章；投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件。适用所有分标。）；

1.2有效的资质证书复印件（提供有效的测绘乙级及以上资质证书清晰复印件—适用A分标；提供土地规划编制单位乙级及以上资质证书清晰复印件—适用B分标、C分标、D分标。复印件上应加盖公章）；

1.3法定代表人身份证明书格式（自然人投标的无需提供，适用所有分标。）；

法定代表人身份证明书

投标人名称：_________________________________

投标单位性质：_______________________________

地    址：___________________________________

成立时间：___________________________________

经营期限：___________________________________

姓名：________性别：________年龄：________职务：________系  （投标人名称）  的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

投标人名称（公章）：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传　　　　真：

电　　　　话：

| 粘贴法定代表人身份证（正面复印件） | 粘贴法定代表人身份证（反面复印件） |
| --- | --- |

注：自然人投标的无需提供

1.4法定代表人（单位负责人）授权委托书格式（委托代理时必须提供，适用所有分标。）

法定代表人（单位负责人）授权委托书

致：（招标人名称）

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加   ABC单位XYZ政府采购          项目  X分标  的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名（签字或盖章）：                    法定代表人签名（签字或盖章）：

职务：                                         职务：

被授权人身份证号码：

投标人名称（公章）：

年       月       日

| 粘贴被授权人身份证（正面复印件） | 粘贴被授权人身份证（反面复印件） |
| --- | --- |

1.5投标人最近半年以内连续三个月（成立时间不足三个月的按实际应产生月份提供）依法缴纳税费及依法缴纳社保证明（依法缴纳税费或依法免缴税费的证明、依法缴纳或依法免缴社保费证明（复印件，格式自拟。适用所有分标。）；

1.6投标人近期财务状况报告（可以是财务报表或银行出具的资信证明或第三方审计报告等证明材料，适用所有分标。）；

1.7具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式自拟，适用所有分标。）；

1.8参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（自然人投标的无需盖章，需要签字，格式自拟。适用所有分标。）；

1.9投标人控股及管理关系情况申报及相关承诺函（适用所有分标）；

1.9.1应答人控股及管理关系情况申报表（格式）

致：（招标人名称）

我公司参加贵公司  （项目名称、项目编号、分标号）  的政府采购活动，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，特就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实的责任。

| 申报人名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人/单位负责人 | 姓 名 |  |
|  | 身份证号 |  |
| 控股股东/投资人名称及出资比例 |  |  |
| 非控股股东/投资人名称及出资比例 |  |  |
| 管理关系单位名称 | 管理关系单位名称 |  |
|  | 被管理关系单位名称 |  |
| 备注： |  |  |

注：

      - 控股股东/投资人是指出资比例在50%以上，或者出资比例不足50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）；

      - 管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位；

如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：___________（签字或盖章）

投标人名称（公章）：______________________

日期：________________

1.9.2承诺函（格式）

致：（招标人名称）

我公司参加贵公司  （项目名称、项目编号、分标号）  的政府采购活动，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，承诺不存在以下情形：

（1）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

特此承诺！

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：___________（签字或盖章）

投标人名称（公章）：______________________

日期：________________

1.10投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料（投标人可根据招标文件第四章 评标办法及评分标准中的内容及要求，结合自身实际情况提供证明材料，格式自拟并加盖公章，适用所有分标。）。

二、技术文件

2.1投标人针对项目所投分标制订的技术服务方案（格式自拟，适用所有分标。）

投标人针对所投分标的技术服务方案（方案作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信），具体方案格式自拟。

2.2投标人针对项目所投分标实施人员资质及分配（适用所有分标）

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：

项目编号：

分 标 号：X分标

| 岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 承担完工工程情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 原服务单位 | 项目数 | 主要项目名称 |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.本表格需要填写投标人拟投入本项目所投分标的项目负责人、项目组成员等主要人员的信息。

2.必须按招标文件要求提供实施人员的社保证明、资质证明文件。

3.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，投标人可根据本表格式自行制表填写。

2.3投标人针对项目所投分标的服务承诺书（格式自拟，适用所有分标。）

2.4采购需求及商务要求响应表格式（适用所有分标）

2.4.1采购需求响应表（格式）

采购需求响应表

请根据所投分标服务的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“招标项目采购需求”中的分标服务内容及要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写

| 项号 | 招标文件需求 |  | 投标文件承诺 |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 服务名称 | 服务内容及要求 | 服务名称 | 所提供服务的内容 |  |
| 1 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  |  |  |  |
| 分标号：X分标 |  |  |  |  |  |
| 投标人名称（公章）：__________ ___________ _ |  |  |  |  |  |
| 法定代表人（单位负责人）或委托代理人：__________ _（签字或盖章） |  |  |  |  |  |

注：（1）表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

（2）当投标文件的服务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

（3）自然人投标的无需盖章，需要签字。

2.4.2商务要求响应表格式

商务要求响应表

请逐条对应本项目招标文件第二章“招标项目采购需求”中各分标商务条款的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件的商务需求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... | 1 …… 2.合同签订日期： …… 3.交货期： 年 月 日前 4.交货地点：南宁市 路 号 5 …… | 1 …… 2.合同签订日期： …… 3.交货期： 年 月 日前 4.交货地点：南宁市 路 号 5 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 分标号：X分标 |  |  |  |
| 投标人名称（公章）：__________ ___________ _ |  |  |  |
| 法定代表人（单位负责人）或委托代理人：__________ _（签字或盖章） |  |  |  |

注：（1）表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

（2）如果投标文件需求小于或大于招标文件某个数值标准时，投标文件不得直接复制招标文件需求，投标文件对应内容应当写明投标货物具体参数或商务响应的实际数值，否则按投标无效处理。

（3）当投标文件的技术参数或商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

（4）自然人投标的无需盖章，需要签字。

2.5投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟，适用所有分标。）。

三、报价文件

3.1投标函格式（适用所有分标）

投 标 函

致：（招标人名称）

根据贵方为                             项目   X分标   的招标公告/投标邀请书（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称）提交（1）开标一览表一份；（2）由资信及商务文件、技术文件、投标报价文件三部分组成的投标文件，正本一份、副本四份；（3）电子标书一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起  120  个日历日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：___________（签字或盖章）

投标人名称（公章）：______________________

日期：________________

备注：自然人投标的无需盖章，需要签字。

3.2投标报价明细表格式（适用所有分标）

投标报价明细表

招标编号：

项目名称：                                                     金额单位：人民币（元）

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 数量① | 单价(元)② | 单项合价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |
| 分标号：X分标 |  |  |  |  |  |  |
| 投标人名称（公章）：__________ ___________ _ |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人（单位负责人）或委托代理人：__________ _（签字或盖章） |  |  |  |  |  |  |

注：（1）表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

（2）自然人投标的无需盖章，需要签字。

3.3开标一览表（适用所有分标）

3.3.1开标一览表信封封面格式（可以手写，密封）

开标一览表文件（分标号：X分标）

投标人名称：

投标人地址：

投标项目名称：

项目编号：

注明“开标时才能启封”

3.3.2开标一览表格式（单独封装递交）

开标一览表

招标编号：

项目名称：                                                     金额单位：人民币（元）

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 数量① | 单价(元)② | 单项合价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |
| 分标号：X分标 |  |  |  |  |  |  |
| 投标人名称（公章）：__________ ___________ _ |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人（单位负责人）或委托代理人：__________ _（签字或盖章） |  |  |  |  |  |  |

注：1、表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

4、此表请单独信封放入投标文件袋，信封封面请注明招标编号、标项、投标人名称及“开标一览表”字样。

5、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

6、自然人投标的无需盖章，需要签字。

3.4投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟，适用所有分标。）；

3.5中小企业声明函格式（适用所有分标）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》 （财库[2011]181号）的规定，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加   单位的	 项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日	期：

3.6监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆 生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（适用所有分标）；

3.7残疾人福利性单位声明函格式（适用所有分标）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加___单位的	项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日	期：