杭州师范大学

竞争性磋商采购文件

（政府采购电子交易）

项目编号：HZNU-2020503

项目名称：杭师大仓前恕园5、6号

4层-14层修建工程

采   购   人：杭州师范大学

采购代理机构：浙江省成套招标代理有限公司

日        期：2020年07月

目  录

第一部分  磋商公告	1

第二部分  供应商须知	7

前 附 表	7

一、总 则	16

二、磋商文件	22

三、响应文件	24

四、响 应	31

五、响应文件开启	32

六、磋 商	34

七、磋商结果确定	41

八、合同签订及其他	42

第三部分  项目技术及服务要求	43

第四部分  合同文本	48

第一部分  协议书	49

第二部分  通用条款（略）	52

第三部分  专用条款	52

第五部分  响应文件部分格式文件	89

格式一：响应声明函	89

格式二：法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书	92

格式三：资格后审材料	94

格式四：以往业绩情况表	99

格式五：商务/技术偏离表	100

格式六：拟投入本项目的服务管理团队情况表	101

格式七：报价开启一览表	102

格式九：小微企业/监狱企业/残疾人福利性单位声明函	106

响应文件封面	109

第六部分  评审办法	111

一、评审办法	111

二、评审细则	111

政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知	115

- 第一部分  磋商公告

项目概况

杭师大仓前恕园5、6号4层-14层修建工程采购项目的潜在供应商应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取采购文件，并于2020年07月  日    点    分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：HZNU-2020503

项目名称：杭师大仓前恕园5、6号4层-14层修建工程项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：750000.00元

最高限价：750000.00元

采购需求：

| 序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 （元） | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭师大仓前恕园5、6号4层-14层修建工程 | 1 | 项 | 750000.00 | 详见第三部分 项目技术及服务要求。 | 最高限价：750000.00元 |

合同履行期限：25日历天。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1、基本条件：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的合格供应商：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动前三年内（新成立不满三年的公司自成立之日起算）在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

（2）供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.特定资格条件：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）第6条规定接受金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构（应依法办理了工 商、税务和社保登记手续，获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料， 能证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力）、以及个体工商户、个人独资企业、合伙 企业（应依法办理了工商、税务和社保登记手续，能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，能证 明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力）。

（3）公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接购买服务。

（4）本项目不接受联合体响应。

（5）具有建筑装饰装修工程专业承包企业资质贰级及以上；

（6）拟派项目经理具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师资格；

（7）具有企业安全生产许可证。

三、获取采购文件

1. 获取时间：公告发布时间至响应文件递交截止时间；

2. 获取地点：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）；

3. 获取磋商文件方式：供应商通过“浙江政府采购网”在线获取（磋商公告下方选取“潜在供应商”处“获取磋商文件”），不提供纸制版磋商文件；供应商只有在“浙江政府采购网”完成获取磋商文件申请并下载了磋商文件后才视作依法获取磋商文件（法律法规所指的供应商获取磋商文件时间以供应商完成获取磋商文件申请后下载磋商文件的时间为准）。

4. 获取时需要提交的资料：无。

5. 磋商文件售价：免费提供磋商文件。

6.通过本公告下方“游客，浏览磋商文件”下载的磋商文件仅供浏览，不视作依法获取磋商文件。

四、响应文件提交

1.响应文件截止时间：2020-07-21     09:00:00（北京时间）

2.响应文件递交地点：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线响应递交。

五、开启

1.响应文件开启时间：2020-07-21     09:00:00（北京时间）

2.响应文件开启地址：在政府采购云平台（www.zcygov.cn）上开启响应文件。

注：供应商应按采购文件规定的方式和时间在线解密。

六、公告期限（采购文件公告期限）

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1. 磋商保证金：无需交纳磋商保证金。

2. 质疑与投诉：

1）未按磋商公告规定获取磋商文件的潜在供应商不得对磋商文件提出质疑，其响应将被拒绝；

2）供应商认为磋商文件使自己的权益受到损害的，可以自获取磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日（在磋商文件公告期限届满后获取磋商文件的，以磋商文件公告期限届满之日为准）起7个工作日内且在响应文件递交截止时间之前，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。提出质疑的供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉；质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3）质疑接收方式：书面形式（当面或邮寄送达）

3.采购项目需要落实的政府采购政策：

1）本项目对符合政府采购扶持政策的小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策；

2）为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银监局、市金融办、市经信委共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，供应商若有融资意向，详见登陆杭州市政府采购网（http://cg.hzft.gov.cn）“中小企业信用融资”专栏，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

3）信用记录：根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对供应商信用记录进行查询并甄别。

（1）信用信息查询的截止时点：响应文件递交截止时间；

（2）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）；

（3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印与其他采购文件一并保存；

（4）信用信息的使用规则：供应商存在不良信用记录的，其响应将被作为无效投响应被拒绝。不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4）为支持和促进中小企业发展，杭州市财政局出台了政府采购信用融资政策，供应商可凭中标合同申请贷款，利率一般在基准利率左右（不同银行略有差异）。具体可登录http://220.191.208.230/login.do办理业务。

4. 电子交易说明：

（1）供应商应在响应前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。

（2）供应商应安装“政采云投标客户端”，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html）。

（3）电子交易具体流程详见操作指南：登录政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/），从首页-服务中心-帮助文档-项目采购-电子招投标，查看文档和视频。

（4）如有疑问，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

（5）供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密响应文件”的上传递交之外，还可以（EMS邮寄形式或派人现场递交，以采购代理机构联系人签收时间为准）在响应文件递交截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份响应文件”。

5. 其他事项：

1）提疑截止时间:2020-07-14     17:30:00

2）采购信息发布媒介：

浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

杭州市政府采购网（http://czj.hangzhou.gov.cn/zfcg/）。

3）联系邮箱：85831685@zjsct.cn

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：杭州师范大学

地址：杭州市余杭区余杭塘路2318号

项目联系人（询问）：童老师

联系电话（询问）：0571-28867191

质疑联系人：詹立军

质疑联系方式：0571-28868751

2.采购代理机构信息

名 称：浙江省成套招标代理有限公司

地　址：杭州市下城区文晖路42号现代置业大厦西楼1801

项目联系人（询问）：娄琼瑶

联系电话（询问）：0571-88368026、13606624810

传真: 4008266163转07347

质疑联系人：钱工、冯工

质疑联系方式：0571-87631297、85331293

3.同级政府采购监督管理部门信息

名称：杭州市财政局政府采购监管处

地址：杭州市中河中路152号杭州市财税大楼617办公室

联系人：吕先生

监督投诉电话：0571-87715261

传真：0571-87233325

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

- 第二部分  供应商须知

## 前 附 表

| 对应条款 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 第一部分磋商公告 | 采购人 | 名称：杭州师范大学 地址：杭州市余杭区余杭塘路2318号 联系人：童老师 联系电话：0571-28867191 |
| 第一部分磋商公告 | 采购代理机构 | 名称：浙江省成套招标代理有限公司 地址：杭州市文晖路 42 号现代置业大厦西楼 1801 室 联系人：娄琼瑶 联系电话：0571-88368026、13606624810 邮箱：85831685@zjsct.cn |
| 第一部分磋商公告 | 项目名称 | 杭师大仓前恕园5、6号4层-14层修建工程 |
| 第一部分磋商公告 | 项目编号 | HZNU-2020503 |
| 第一部分磋商公告 | 项目基本概况介绍 | 杭师大仓前恕园5、6号4层-14层修建工程位于杭州市余杭区。本次主要内容为涂料粉刷、外墙粉刷、门套整修、塑木护墙板施工、橱柜及垃圾清运等。 |
| 第三部分项目技术及服务要求 | 建设地点 | 杭州师范大学仓前校区 |
| 第一部分磋商公告 | 预算金额 | 750000.00万元 |
| 第三部分项目技术及服务要求 | 磋商范围 | 工程量清单及图纸（如有）范围内所有内容。 |
| 第四部分合同文本 | 承包方式 | 固定单价合同 |
| 第一部分磋商公告 | 响应最高限价 | 响应最高限价750000.00元 风险控制价600000.00万元 |
| 第三部分项目技术及服务要求 | 质量要求 | 质量要求符合国家<<工程施工质量验收规范>>标准，达到国家验收规范合格标准。 |
| 第三部分项目技术及服务要求 | 工期要求 | 计划施工总工期：25日历天 |
| 一、（七） | 是否允许分包 | R不允许 £允许 分包内容要求： 分包金额要求： 接受分包的第三人资质要求： |
| 一、（八） | 踏勘现场 | R不组织 供应商如有需要可自行前往踏勘，联系方式见磋商公告。 R统一组织 踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 一、（九） | 响应预备会（答疑会） | R不召开 £召开 召开时间： 召开地点： |
| 一、（十） | 是否接受联合体响应 | R否。 □是。 |
| 一、（十三）8；三、（六）、 | 是否允许进口产品响应（若为货物项目） | R不允许。 □允许，详见磋商文件第三部分 项目技术及服务要求。 □部分允许，详见磋商文件 第三部分 项目技术及服务要求。 报价及交货方式：□CIP/□CIF。 |
| 一、（十三） 5、 | 是否资格入围项目 | R否。 □是 入围家数： |
| 三、（一）1-3、 | 响应文件组成 | 完整的《响应文件》由 “商务、技术文件”和“报价文件”两部分组成。 |
| 三、（二）1-8、 | 响应文件编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本磋商文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。 |
| 三、（三）1-3、 | 响应文件签章 | 公章采用单位CA章或单位公章。 |
| 三、（四）1-3、 | 响应文件形式 | 电子响应文件（包括“电子加密响应文件”和“备份响应文件”，在响应文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。 （2）“备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份响应文件），其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。 |
| 三、（五）1、 | 响应文件份数 | （1）“电子加密响应文件”：在线上传递交、一份。 （2）“备份响应文件”： EMS邮寄形式或派人现场递交形式：密封包装后响应文件递交截止时间前递交、一份（地址：杭州市下城区文晖路42号现代置业大厦西楼1801室，娄琼瑶收，电话：13606624810）。 |
| 三、（七）1、 | 响应文件有效期 | 自响应文件递交截止时间起不少于90天。 |
| 四、（一）1、 | 响应文件的上传和递交 | （1）“电子加密响应文件”的上传、递交： a.供应商应在响应文件递交截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则响应无效（即响应文件递交截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收）。 b.“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。 （2）“备份响应文件”的密封包装、递交： a.供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密响应文件”的上传递交后，还可以（EMS邮寄形式或派人现场递交）在响应文件递交截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份响应文件”（一份）； b.“备份响应文件”应当密封包装，并在包装上标注响应项目名称、供应商名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期送达至响应地点的“备份响应文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“备份响应文件”自动失效。响应文件递交截止时间前，供应商仅递交了“备份响应文件”而未将“电子加密响应文件”成功上传至“政府采购云平台”的，响应无效。 |
| 四、（二）1、 | 电子加密响应文件的解密和异常情况处理 | （1）响应文件开启后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件” 已按时解密的，“备份响应文件”自动失效。 通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密的，供应商如按规定递交了“备份响应文件”的，以“备份响应文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效），否则视为响应文件撤回。 （3）响应文件递交截止时间前，供应商仅递交了“备份响应文件”而未将电子加密响应文件上传至“政府采购云平台”的，响应无效。 |
| 四、（三）1、 | 响应文件的补充、修改或撤回 | （1）供应商应当在响应文件递交截止时间前完成响应文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。响应文件递交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。响应文件递交截止时间后递交的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 （2）响应文件递交截止时间后，供应商不得撤回、修改响应文件。 |
| 四、（四）1、 | 响应文件的备选方案 | 供应商不得递交任何的响应备选（替代）方案，否则其响应文件将作无效标处理。与“电子加密响应文件”同时生成的“备份响应文件”不是响应备选（替代）方案。 |
| 四、（五） | 在线响应（电子响应）说明 | 1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线响应（电子响应），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本磋商文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 2、为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件递交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅； 3、供应商应当在响应文件递交截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”。响应文件递交截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。 4、供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密响应文件”的上传递交后，还可以（EMS邮寄形式或派人现场递交）在响应文件递交截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份响应文件”，“备份响应文件”应当密封包装并在包装上标注响应项目名称、供应商名称并加盖公章。 5、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密，供应商递交了备份响应文件的，以备份响应文件为依据，否则视为响应文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“备份响应文件”自动失效。供应商仅递交备份响应文件的，响应无效。 |
| 四、（六） | 响应样品（若为货物项目） | 1、本项目是否需要样品：否；□是，详见第三部分要求。 2、样品标识：□明标；□暗标。 3、样品送至地点：______________________________ 4、成交人样品处理：□退还；□封存至验收；□抵扣采购数量。 5、样品退还时间：（另行通知） |
| 八、（三） | 采购代理服务费 | 本项目根据每个项目（标项）成交价，参照原国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）的收费标准和浙江省物价局浙价服[2009]84号文件规定的相应项目收费标准，下浮20%向成交人收取采购代理服务费和工程造价咨询服务费。 结算方式及时间为：在领取成交通知书时由成交人一次性向采购代理机构付清。 收款单位（户名）：浙江省成套招标代理有限公司 开户银行：中信银行杭州西湖支行 银行账号：7331610182600126385 注：成交供应商未按磋商文件规定和响应承诺缴纳采购代理服务费的，合同款不予支付、合同验收不予通过。 |
| 一、（十三） | 其他注意事项 | 本磋商文件中所引用的政府文件内容如有最新文件规定的按最新文件规定执行。 |
|  |  | 磋商公告附件内的磋商文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取磋商文件申请并下载了磋商文件后才视作依法获取磋商文件（法律法规所指的供应商获取磋商文件时间以供应商完成获取磋商文件申请后下载磋商文件的时间为准）。 注：请供应商按上述要求获取磋商文件，如未在“浙江政府采购网”系统内完成相关流程，引起的响应无效责任自负。 |
|  |  | 磋商文件中部分加“▲”的条款，属于磋商文件的实质性要求和条件，着重提醒各供应商注意，并认真查看磋商文件中的每一个条款及要求，因误读磋商文件而造成的后果，采购人概不负责。 |
|  |  | 为防止供应商不合理低价抢标，最高限价的80％作为风险控制价。凡低于该风险控制价的，成交人在提交履约保证金的同时必须额外提交成交价净值与风险控制价之差额（与履约保证金同等形式递交） |
|  |  | 本项目评审过程中经采购人代表同意，可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同主要条款。 |
|  |  | 1、响应文件递交截止后，在响应有效期内，供应商不能撤销响应文件。供应商强行撤销响应文件的，应按预算金额的2%赔偿对采购人及采购代理机构造成的损失。 2、成交后，供应商拒绝签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。供应商成交后拒绝签订合同的，应按预算金额的2%对采购人及采购代理机构进行赔偿；赔偿金额不足以弥补采购人损失的，供应商应继续承担超过部分的损失。 3、存在下列行为的，采购代理机构将其失信行为上报政府采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开： （1）成交或者成交后，拒绝签订政府采购合同的； （2）响应有效期内撤销响应文件的。 |
|  |  | 根据浙江省财政厅文件浙财采监[2015]13号文件《关于印发浙江省政府采购活动现场组织管理办法的通知》要求，本项目按浙江省政府采购活动现场组织管理办法实施。 |
|  |  | 如果发现竞争性磋商文件及其评审办法中存在表述疑义、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请磋商公告规定的时间内向采购人、采购代理机构书面反映，逾期不得再对磋商文件的条款提疑。提疑截止时间后供应商提出的任何疑问，采购人、采购代理机构不作答复。 |
|  |  | 企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银监局、市金融办、市经信委共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，供应商若有融资意向，详见本磋商文件尾页《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登陆杭州市政府采购网（http://cg.hzft.gov.cn）“中小企业信用融资”专栏，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
|  |  | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1）采购人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。 2）查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 3）信用信息截止时点为从本项目响应文件递交截止日往前追溯三年，期间被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等供应商信用信息均将用于本项目。 4）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 5）响应文件递交截止日当日网站显示的信用信息将作为评审和确定成交人的依据。 6）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
|  |  | 落实政府采购政策要求 1. 本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，价格优惠扶持见《第六部分 评审办法》。 满足转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）的规定的中小企业可享受优惠扶持。 满足关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68号）的规定的供应商可享受优惠扶持。 满足关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号）的规定的供应商可享受优惠扶持。 2.《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）。 3.《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）。 |
|  |  | 根据财政部、国家发展改革委、生态环境部、国家市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。 本次采购对属于节能产品政府采购品目清单规定的政府强制采购产品范围内的产品实施强制采购。供应商应当在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（复制件）。不能提供上述证书的，响应文件无效。 本次采购对属于品目清单范围但不属于政府强制采购产品的，实施优先采购，具体按评审办法。供应商在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书（复制件）。 节能产品政府采购品目清单，以财政部、国家发展改革委发布的最新一期节能产品政府采购品目清单为准。环境标志产品政府采购品目清单，以财政部、生态环境部发布的最新一期环境标志产品政府采购品目清单为准。国家确定的认证机构以国家市场监管总局发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录为准。 |
|  |  | 成交供应商应在合同签订前应完成政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）全部注册步骤并成 为正式注册入库供应商，否则将导致合同款无法正常支付，责任由成交供应商承担。请供应商尽早注册并成为浙江政府采购网正式注册供应商。 |
|  |  | 其他：为了节约社会资源，所有获取磋商文件的潜在供应商如果放弃响应请务必在响应文件递交截止时间48小时前将盖章的放弃响应函发至采购代理机构（将扫描件发送至代理机构联系人邮箱：85831685@zjsct.cn）。谢谢配合！ |
|  |  | 供应商按照磋商文件要求提交响应文件，并按自我意愿考虑是否参加现场响应文件开启大会，如参加现场响应文件开启大会，建议由授权代表参加，现场处理原本需要通过邮件形式传达的内容及签署,参加现场响应文件开启大会的授权代表需携带授权委托书原件和身份证；如不参加现场响应文件开启大会，授权代表需做好在线实时响应状态。 注：响应文件开启期间，建议授权代表随身携带笔记本与CA锁，保持网络通畅（注：疫情期间，不组织供应商参加现场响应文件开启大会）。 |
|  |  | 成交人应提供与电子响应文件内容一致的纸质响应文件3套副，装订成册，在领取成交通知书时提供纸质响应文件给采购中心及使用老师。 |

- 一、总 则

（一）实施依据

本次采购工作根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等政府采购有关法律、法规、规章、文件的规定组织和实施。

（二）采购方式

竞争性磋商。

（三）定义

采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，见本项目“磋商公告”；

采购代理机构：受采购人委托，在委托的范围内办理政府采购事宜并组织采购活动的机构，见本项目“磋商公告”；

供应商：是指参加本政府采购项目响应的供应商；

成交人：是指经评审获得本项目最终合同签订资格的供应商；

买方（甲方）：是指合同签订的一方，一般与采购人、用户相同；

卖方（乙方）：是指合同签订的另一方，一般与成交人相同；

本磋商文件中可享受中小企业政策功能的评审价格扣除的供应商：是指监狱企业或符合中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）的小、微企业，同时该企业提供的货物、承担的工程或者服务是由本企业制造或者由其他小、微企业（监狱企业）制造（提供），本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法 部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地 （设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的 企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设 兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

残疾人福利性单位：符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的 通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定单位；

政府采购监管部门：杭州市财政局政府采购监管处；

产品（货物）：系指按磋商文件规定，须向采购人提供的一切设备及配套备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料；

供应商应保证提供的产品为合法企业生产的合法产品，符合中华人民共和国有关法律、法规、规章、文件、标准、规范的规定。按国家规定应通过有关部门鉴定（批准）的产品，应保证已按国家规定通过了鉴定（批准）；实行产品许可证制度的产品须获得国家许可；实行强制性认证的产品须通过国家认可认证；产品应符合国家节能环保要求；供应商在响应文件中提供相关证明材料；

服务：本磋商文件所称服务，是指除货物和工程以外的其他采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等；

培训：系指按磋商文件规定，向采购人提供操作使用培训、系统管理培训和其他相关培训等；

书面形式：包括纸质文件、电子邮件、传真、信函、电报等；

实质性响应:系指响应文件符合磋商文件规定的实质性内容、条件和规定；

重大偏离或保留：系指将会影响到磋商文件规定的服务范围、质量标准，或会给合同中规定的采购人的权利和供应商的责任造成实质性限制，而纠正这些偏离或保留将对其他提交了实质性响应的响应文件的供应商产生不公平影响的；

细微偏离：系指响应文件对磋商文件的非实质性内容存在不完全响应或不响应。

（四）响应费用

无论磋商响应过程中的做法和结果如何，供应商自行承担采购活动中所发生的全部费用。

（五）语言文字

1、磋商响应有关的语言使用中文。

2、外文专用术语需附有中文注释。磋商文件、响应文件及相关往来文件中有外文资料的（如质疑函、进口产品厂商授权书等），资料提供方应当将其翻译为中文，注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息，并对译文的完整性、客观性、真实性负责。

（六）计量单位

磋商文件有明确规定的，适用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。

（七）转包与分包

本项目不允许转包。若本须知“前附表”规定允许分包的，供应商应当在响应文件载明分包的具体情况，应符合采购人在本须知“前附表”规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制条件。

“前附表规定”不允许分包的，成交人不得将项目的任何部分分包，如发现擅自分包，除立即取消分包人的分包资格外，并有权解除合同并没收成交人提交的履约担保及风险保证金（如有），成交人还应按合同价的2%向采购人支付违约金。

（八）踏勘现场

1、若本须知“前附表”规定统一组织的，供应商应按规定的时间、地点准时出席，否则将不予单独安排。

2、供应商踏勘现场发生的费用自理。

3、除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中可能发生的人员伤亡和财产损失。

4、采购人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

（九）响应预备会（答疑会）

1、若本须知“前附表”规定召开答疑会的，采购人将按规定的时间、地点准时召开答疑会，澄清供应商提出的问题，供应商应按规定准时出席，否则将不予单独安排答疑。

2、供应商应在答疑会时间的前一天，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

3、答疑会后，采购人将按规定对供应商所提问题进行书面澄清答复。

（十）联合体响应

若本须知“前附表”规定接受联合体响应的，应遵守以下规定：

1、两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加响应；

2、以联合体形式参加本项目响应的，联合体的各成员均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件同时未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。如由同一专业的供应商组成联合体的，评审时以资质最低的一方为依据；

3、联合体各方之间须签订响应联合协议（成员中有小微企业或监狱企业的须附相应声明函），明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任以及各方的协议合同金额比例，在响应联合协议中指定本项目主办人，并将响应联合协议作为响应文件组成的一部分；本项目的主体、关键性工作须由主办人完成，并在响应联合协议中进行说明；

4、联合体各方签订响应联合协议后，不得再以自己名义单独在本项目中参加响应，也不得组成新的联合体参加本项目响应；

5、联合体各方共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任；

（十一）对供应商的限制

1、单位负责人（指法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得分别参加同一合同项下的采购活动。违反本条规定的，相关响应均无效。

2、为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（不包括为该项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务）。

3、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

4、为证明供应商拥有的业绩、荣誉、知识产权、项目案例等而在响应文件中提供的证明材料必须为供应商自身所有。不同法人、其他组织的资料与供应商无关。

5、供应商之间的利害关系：

（1）法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系；

（2）法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系；

（3）法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系；

（4）法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系；

（5）法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系；

（6）存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；

（7）存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入 50%以 上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系； 如供应商之间存在以上利害关系并且存在影响政府采购公平竞争的行为的相关供应商的响应均无效。

6、采购人将根据采购项目实际需求确定核心产品，并在磋商文件第三部分“项目技术及服务要求” 中明确标注（货物项目）。

（1）采用最低评审价法的采购项目，提供相同品牌产品（含核心产品）的不同供应商参加同一合同项下响应的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，随机抽取方式确定，其他响应无效；

（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（含核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后最终得分最高的同品牌（含核心产品） 供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，商务、技术部分得分最高的供应商获得成交候选人推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

（3）非单一产品采购项目，采购人已在磋商文件中确定了核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

7、因特殊情况指定单一品牌采购的或本须知“前附表”规定供应商成交后提供制造商授权的，制造商授权文件将不再作为实质性响应条款，供应商可在成交后取得制造商针对该项目的授权文件。如制造商无故不予授权的，采购人可在成交人作出保证供货且保证产品质量和售后服务的承诺后授予其合同，采购人将在合同的验收、结算和违约责任中补充增加相应的制约性条款。

8、磋商公告中明确专门面向中小微企业采购的项目，只能由中小企业或微型企业参加。

9、响应文件递交截止前被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单等存在不良信用记录的供应商将被拒绝参加本项目采购活动。具体以响应文件递交截止当日采购代理机构在上述两个网站上查询到的信息为准。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（十二）质疑与投诉

1、供应商认为磋商文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，逾期提出的，采购人与采购代理机构可以不予受理、答复。“知道或者应知其权益受到损害之日”是指：

（1）对磋商文件提出质疑的，为自获取磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日（在磋商文件公告期限届满后获取磋商文件的，以磋商文件公告期限届满之日为准）起，且在响应文件递交截止时间之前；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对评审结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日（公告期限为公告发布后1个工作日，不含发布当日）。

2、质疑、投诉应当采用书面形式，其中质疑书、投诉书均应当明确阐述磋商文件、采购过程或者成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

3、质疑（投诉）函应载明质疑（投诉）人全称、地址、邮编、传真、联系人、联系电话，电子邮箱；联系人必须为供应商的在职职工，须提供法定代表人授权文件、法定代表人及联系人的身份证复印件、以及供应商为该联系人缴纳的社保凭证，联系人为法定代表人的须提供法定代表人资格证明及身份证复印件；质疑（投诉）函必须有联系人署名且加盖公章，否则不予受理。

4、质疑、投诉函以电子邮件或传真形式提交的，还须在提交后以邮寄的方式提交质疑书纸质原件，以实际收到原件之日作为收到质疑之日。

5、未按上述要求提供的质疑（投诉）函，采购组织机构有权不予受理。

6、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

（十三）其他注意事项

见本须知“前附表”，同时还需注意以下事项：

1、▲法定代表人授权代表须为供应商在职职工，供应商须在响应文件中提供附有该授权代表为供应商在职员工相关证明文件（如供应商为该员工缴纳的社保记录或劳务合同等）的《法定代表人授权委托书》。

2、根据政府采购相关法律、法规、规章、文件规定并满足磋商文件规定资格条件的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目响应并由单位负责人签署的相关响应资料与本磋商文件规定由法定代表人签署的的文件材料具有同等效力。

3、▲供应商对所响应标项内的采购内容必须全部进行响应。

4、不论采购人、采购代理机构向供应商发送的资料文件，还是供应商提出的问题，均采用书面形式，任何口头提问及答复一律无效。

5、本须知“前附表”明确本项目为资格入围项目的，若出现有效供应商少于或等于入围需求家数时，将采用“末位淘汰制”，淘汰评审结果排名最后一名的供应商，其他有效供应商获得入围资格。只有二家及以下有效供应商的则重新组织磋商。

6、磋商文件中所涉及的产品品牌或型号均为建议性要求或为档次选择要求或为代替部分技术指标描述，供应商可以选择其他品牌型号的产品参加响应，但响应产品须具有相当于或优于磋商文件要求的指标、性能、档次。否则，磋商小组将可能对其作出不利的评审（货物项目）。

7、▲供应商应保证所响应产品整体或其任一部分，均免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。供应商应承担由此可能产生的一切法律责任和费用。

8、若本须知“前附表”规定允许进口产品响应且该货物需从中华人民共和国境外提供的，货物的最终用户须为采购人，并承担因此产生的所有费用（货物项目）。

（十四）保密

参与磋商活动的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对此造成的后果承担法律责任。

- 二、磋商文件

（一）磋商文件的组成

1、 磋商文件包括下列文件及附件

- 第一部分  磋商公告

- 第二部分  供应商须知

- 第三部分  项目技术及服务要求

- 第四部分  合同文本

- 第五部分  响应文件部分格式文件

- 第六部分  评审办法

- 补充文件（如果有，包括相关的补充、更正、澄清公告和文件）

- 其他附件（如果有，如图纸等）

- 评审过程中对磋商文件作出的实质性变动（如果有）

2、供应商应认真审阅上述磋商文件组成中所有的内容。如果供应商编制的响应文件没有从实质上响应磋商文件的要求，其响应文件将被拒绝。

（二）磋商文件的解释

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)的规定，供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人和采购代理机构提出询问，采购人和采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

1、供应商一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本磋商文件的所有内容，如有任何异议，均应在提疑截止时间前提出。

2、 采购组织机构将在收到供应商递交的《询问函》后三个工作日内以书面形式答复供应商提出的问题，并将不包含问题来源的答复通知所有已获取磋商文件的供应商。

3、磋商文件澄清、答复、修改、补充等书面内容均作为磋商文件的补充文件，是磋商文件的组成部分，将以传真、网上公告、电子邮件等形式书面告知所有获取磋商文件的供应商，并对所有供应商均有约束力。当磋商文件与补充文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4、磋商文件的解释权归采购人、采购代理机构所有。

（三）磋商文件的澄清

1、供应商对磋商文件如有疑问要求澄清，或认为有必要与采购人、采购代理机构进行技术交流的，供应商需将书面资料（《（项目名称）询问函》）在磋商公告规定的提疑截止时间前（对补充文件如有疑问要求澄清的，应在 24 小时内）以书面形式送达至采购代理机构，并与采购代理机构进行确认。采购代理机构有权对逾期收到疑问将不予受理、答复。

2、供应商要求澄清的资料应写明供应商全称、地址、邮编、传真、联系人、联系电话、电子邮箱、提疑日期并加盖供应商公章。

3、提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

4、 供应商在磋商文件规定的提疑截止时间前内未对磋商文件提出疑问的，采购代理机构将视其对磋商文件无异议。

（四）磋商文件的修改

1、由于各种原因采购人可能在响应文件递交截止时间前以澄清、答复、修改、补充文件的形式修改完善磋商文件。

2、澄清、答复、修改、补充文件发出后，原则上不改变磋商文件规定的响应文件递交截止时间及响应文件开启时间。供应商如认为澄清、答复、修改、补充文件内容影响响应文件编制，须延长响应文件递交截止时间的，必须在收到澄清、答复、修改、补充文件后 24 小时内将意见和理由以书面形式向采购代理机构提出，否则，采购代理机构视供应商完全接受并有足够的时间编制响应文件且按规定时间进行响应。

3、供应商在收到澄清、答复、修改、补充文件后，应在 24 小时内以书面形式向采购代理机构确认已收到该澄清、答复、修改、补充文件，逾期未确认的采购代理机构有权视其已收到。对澄清、答复、修改、补充文件如有疑问要求澄清，应在 24 小时内将书面送达采购代理机构，并与采购代理机构进行确认，逾期提出的，采购代理机构可不予受理。如有必要，采购代理机构将以书面形式回复提疑人。

- 三、响应文件

（一）响应文件的组成

1、商务、技术文件（单独制作）

1-1商务文件

（1）响应声明函（格式见第五部分格式一）；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明及授权代表为供应商在职员工的证明文件（供应商为其缴纳的社保记录或劳务合同等）的授权委托书（格式见第五部分格式二）；

（3）资格后审材料（按第五部分格式三要求提供）；

（4）商务评分中所需的材料（如有，详见评审办法需要的内容）。

（5）拟派项目负责人类似工程业绩一览表，并附相应的证明材料（如有，具体要求见评审办法，并按第五部分格式四要求编排）；

（6）供应商类似工程业绩一览表，并附相应的证明材料（如有，具体要求见评审办法，并按第五部分格式四要求编排）；

（7）售后服务方案及相关承诺优惠；

（8）商务偏离表（“商务偏离”是指对“第四部分 合同文本”中条款的偏离。格式见第五部分格式五）。

（9）公司介绍及相关资质证书、荣誉证书（获奖证明材料）等（如果有）

（10）其他商务文件或说明（如有，如联合体协议、拟分包情况等其他需要说明的商务响应文件）；

2-2技术文件（不仅限于下列内容）

（1）施工组织设计：

a．主要施工方法；

b．工程投入的施工机械设备情况、主要施工机械进场计划；

c．劳动力安排计划；

d．确保工程质量的技术组织措施；

e．确保安全生产的技术组织措施；

f．确保文明施工的技术组织措施；

g．确保工期的技术组织措施；

h．施工总平面布置设计。

（2）项目管理班子配备。（须按第五部分格式六格式编写）

a．项目管理班子配备情况表；

b．项目负责人简历表（附相应证书复印件）；

c．项目技术负责人简历表；

d．项目管理班子配备情况其它辅助说明资料。

（3）采购人要求提交的其他资料。

（4）技术偏离表（“技术偏离”是指对“第三部分  项目技术及服务要求”中条款的偏离。格式见第五部分格式五）。

（5）采购文件评审办法要求提供的技术方案。

（6）供应商认为需要的其他技术文件或说明（如有）。

注：以上目录是编制响应技术文件的基本格式要求，各供应商可根据评分细则及自身情况进一步细化。

2、报价文件（单独制作）

（1）报价开启一览表（格式见第五部分格式七）；

（2）工程量清单编制与报价统一格式（格式见第五部分格式八）；

1.工程量清单及计价表式：（不得随意修改）

1）磋商总价封面（已标价工程量清单）

2）工程量清单报价说明

3）表1-1-1  工程项目报价汇总表

4）表1-1-2  单位工程报价汇总表

5）表1-2    分部分项工程项目清单及计价表

6）表1-3-A  组织措施项目（整体）清单及计价表

7）表1-3-B  组织措施项目（专业工程）清单及计价表

8）表1-3-C  技术措施项目清单及计价表

9）表1-3-A-1  安全文明施工措施项目（基本费和扬尘污染防治增加费）清单及计价表

10）表1-4    其他项目清单及计价表

11）表1-4-1  计日工表

12）表1-4-2  总承包服务费项目及计价表

13）表1-5    主要工日价格表

14）表1-6    主要材料价格表

15）表1-7    主要机械台班价格表

2.工程量清单报价分析表：

1） 表2-1  分部分项工程项目清单综合单价分析表

2） 表2-2  措施项目清单分析表

3） 表2-3  综合单价工料机分析表（成交后提供）

4） 表2-4  措施项目工料机分析表（成交后提供）

5） 表2-5  现场监控、临时宿舍取暖降温费用分析表

本次供应商需在书面中填报上述表格。其中书面表2-3  综合单价工料机分析表、 表2-4  措施项目工料机分析表仅要求在成交后提供。

（3）小微企业/监狱企业声明函/残疾人福利性单位声明函（如为小微（监狱）企业且提供的是本企业或其他小微（监狱）企业制造的货物的供应商填写，格式见第五部分格式九）。

（4）报价需要的其它资料(本项无格式，需要时由采购人用文字或表格提出、或供应商在响应报价时提出)

供应商的响应文件必须按照磋商文件要求制作，并按顺序装订。有“格式见第五部分格式X”的须按照格式填写。混乱的编排导致响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是供应商的风险。

供应商可根据第六部分评审办法中的评审细则内容编制《响应文件自评表》附于响应文件首页，并详细注明对应材料页码。

（二）响应文件编制

1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线响应（电子响应）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本磋商文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密响应文件。

2、供应商应当按照“第二部分 三、响应文件”中“响应文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制响应文件。其中《商务、技术文件》中不得出现本项目响应报价，如因供应商原因提前泄露响应报价，是供应商的责任。

3、本文件《第五部分  响应文件部分格式文件》中有提供格式的，供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第五部分  响应文件部分格式文件》未提供格式的，请各供应商自行拟定格式。

4、格式要求

（1）响应文件应编制目录。

（2）响应文件应按“第二部分 供应商须知  前附表”要求盖章。

（3）响应文件格式为 PDF。

（4）单个文件上传大小上限为 300M。

5、《响应文件》内容不完整、编排混乱导致《响应文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

6、《响应文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

7、供应商应仔细阅读磋商文件规定的所有内容，以保证能全面准确理解磋商文件，并按照磋商文件要求，详细编制响应文件，响应文件内容必须针对本次磋商要求进行响应。供应商若没有对磋商文件在各方面的要求作出实质性响应是供应商的风险，由此造成的一切后果由供应商自行承担。

8、供应商必须按磋商文件的要求提供相关资料，并对磋商文件中提出的所有内容要求给予实质性响应，须保证响应文件的准确、真实、明确。响应文件响应内容对磋商文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，采购人有权视作响应文件完全响应磋商文件要求，但未提供技术参数中明确要求的证明材料，则按评审细则中技术响应程度进行扣分。

9、供应商根据磋商文件载明的标的采购项目实际情况,拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在响应文件中载明。

10、编制响应文件时建议选用“谷歌浏览器”。

（三）响应文件签章

1、《响应文件》的签章：见《前附表》。

2、《响应文件》应由供应商加盖公章（采用单位CA章或单位公章）。

3、电子签章操作指南详见：登录政采云（www.zcygov.cn），从首页- 服务中心-帮助文档-项目采购-电子招投标，查看文档和视频。

（四）响应文件形式

1、响应文件的形式：见《前附表》。

2、“电子加密响应文件”：见《前附表》。

3、“备份响应文件”：见《前附表》。

（五）响应文件份数

1、响应文件的份数：见《前附表》。

（六）响应报价

1、报价组成

响应报价是履行合同的最终价格，包括完成本项目所需的全部费用，具体包括人员工资、货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位、安装、调试、培训、保修等磋商文件及合同明示或者暗示的所有责任、义务和风险。其中人员工资不得低于服务所在地的最低工资标准。

若本须知“前附表”规定允许进口产品响应的（若为货物项目），响应报价还应包括：

（1）响应文件递交截止时间前已经进口的货物：货物在从关境外进口时已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其它税；

（2）需从中华人民共和国境外提供的货物：货物在从关境外进口时已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其它税（本须知“前附表”规定可办理免税的除外）以及办理进口事宜所需的所有费用；

（3）本须知“前附表”即使明确可免关税，如因国家（海关）政策等原因导致无法免关税的，关税由采购人承担；如因供应商原因导致无法办理的，合同价不予调整，关税由供应商承担，报价范围按前款（1）条执行；

产品及服务须达到磋商文件规定的质量标准及使用要求。

2、其它费用处理

磋商文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。供应商在响应报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视响应总价中已包括所有费用。

3、响应货币

响应文件中价格全部采用人民币报价。

若本须知“前附表”规定允许进口产品响应的，供应商应将外币金额折算为人民币金额，并由供应商承担汇率变动风险。

报价应是唯一的，不接受有选择的报价。

4、供应商对在合同执行中，除上述费用及磋商文件规定的由成交人负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在响应文件中说明。

5、报价是成交的一个重要因素，但最低报价不是成交的唯一依据。

6、报价文件要求

1）本项目工程量编制依据见前附表及工程量清单编制说明。

▲2）供应商的响应总价，应是在要求工期内完成采购范围全部工程内容的所有费用，包括完成本工程的直接费、间接费、利润、税金、风险费等。

▲3）供应商应按清单中列出的工程项目填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价,任何有选择的报价将不予接受。供应商未计列、或者未填单价或合价的工程项目，仍须按设计图（如有）实施，采购人将视作该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。

4）技术规范要求的费用应包括在响应报价中。

5）除采购文件对工程量清单编制和报价另有说明的以外，供应商应按工程量清单中的项目和数量进行报价。响应最高限价见本须知前附表。

6）响应文件中用文字表示的报价与用数字表示的报价不一致时以文字为准。

7）因本项目的特殊性，供应商应先到工地踏勘以充分了解工地位置、现状情况、及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

8）供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用。不论采购结果如何，采购人在任何情况下无义务和也无责任承担这些费用。

9）本项目采购文件提供的工程量清单是根据图纸（如有）和本工程现场实际情况并按工程量计算规则的要求计量并提供的，供应商在提疑截止时间前同样应根据本工程现场实际情况按计算规则计算工程量，并对工程量及列项的完整性进行复核。供应商对工程量清单中的工程量及项目中不合理或缺漏项部分可以书面形式提出疑问，采购人将以采购文件补充文件或答疑文件的形式书面给以解答和修订。采购人最终确认的工程量清单即作为本工程报价的依据，各供应商须严格按照最终确认的工程量清单进行报价，任何偏离工程量清单的响应报价所引起的一切后果由供应商自行承担。

10）供应商采购过程中对采购人提供的最终工程量清单未提出异议的，须在响应单价及响应总价中充分考虑总价合同可能存在的工程量与现场实际情况不一致的风险。

11）供应商须在响应总价中考虑人、材、机可能的价格变化。

12）因本项目的特殊性，供应商须自行踏勘现场，充分了解现场现状及条件，相关费用计入响应总价。

14）供应商应根据《报价开启一览表》填写相关内容。《报价开启一览表》是报价的唯一载体。

15）供应商对在合同执行中，除上述费用及采购文件规定的由成交供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在响应文件中说明。

（七）响应有效期

1、响应文件合格投递后，自响应文件递交截止日期起，至前附表规定的日期内有效。合同签订后，响应文件作为合同附件，响应文件有效期同合同有效期。

2、 采购人如因故推迟响应文件递交截止时间，将以书面形式通知所有供应商。在这种情况下，采购人与供应商以前在响应文件递交截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的响应文件递交截止期。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改响应文件。

- 四、响 应

（一）响应文件的上传和递交

1、“响应文件”的上传、递交：见《前附表》。

（二）“电子加密响应文件”解密和异常情况处理

1、“电子加密响应文件”解密和异常情况处理：见《前附表》。

（三）响应文件的补充、修改或撤回

1、响应文件的补充、修改或撤回：见《前附表》。

（四）响应文件的备选方案

1、响应文件的备选方案：见《前附表》。

（五）在线响应（电子响应）说明

1、在线响应（电子响应）说明：见《前附表》。

（六）响应样品的递交与退还（若为货物项目）

1、供应商应按本须知“前附表”及“第三部分 项目技术及服务要求”的要求提供样品。

2、样品为响应文件的补充，仅作辅助评审用，但其应能真实反应响应货物的参数性能指标，所提供样品与响应文件不符以响应文件为准。

3、本须知“前附表”规定样品标识为“明标”的，供应商须在样品本体明显位置标注“项目（标项）；供应商全称；样品总件数-第几件”（A项目，标项B，XX公司 16-1）。

4、本须知“前附表”规定样品标识为“暗标”的，供应商样品任何地方均不得出现供应商信息，否则视同未提交样品。

5、供应商样品应于响应文件开启结束前到达本须知“前附表”规定的地点，否则视为未提交样品。

6、供应商样品应于本须知“前附表”规定的时间起5个工作日取回。

7、本须知“前附表”规定成交样品“封存至验收”或“抵扣采购数量”的，成交人应将样品运送至采购人指定地点，期间应保证到达目的地的样品与评审样品完全一致。

8、样品制作、安装、运输、拆除等递交、退还样品所需要费用由供应商自行承担。

9、样品的包装应方便样品运输、保存并二次包装，否则供应商取回样品时需自行携带包装。

- 五、响应文件开启

（一）响应文件开启形式

1、采购组织机构将按照磋商文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织响应文件开启、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。

（二） 响应文件开启准备

1、响应文件开启的准备工作由采购组织机构负责落实；

2、采购组织机构将按照磋商文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织响应文件开启、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加响应文件开启大会的，视同认可响应文件开启结果，事后不得对采购相关人员、响应文件开启过程和响应文件开启结果提出异议，同时供应商因未在线参加响应文件开启而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

（三）响应文件开启流程

采取第一步先开启商务、技术文件；第二步开启首次报价文件；第三步在线开启新一轮报价（包括最终报价）。具体按以下程序进行：

（1）至响应文件递交截止时间，采购代理机构工作人员主持宣布响应文件开启，通过“政府采购云平台”启动在线解密程序，向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，供应商应在30分钟内登录“政府采购云平台”对已递交的“电子加密响应文件”进行解密。供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密响应文件”解密的，如已按规定递交了备份响应文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范启动异常情况处理，将备份响应文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效,反之未按规定递交备份响应文件的，则视为供应商放弃响应；

（2）响应文件解密结束后，在线公布响应文件开启结果给各供应商并通过邮件形式公布组织签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》及其他资料（如授权代表参加响应文件开启大会，可现场进行签署）；

（3）开启商务、技术文件，磋商小组首先对供应商的商务、技术文件进行资格审查和符合性审查，根据磋商文件要求分别对通过审核的供应商进行一一磋商确定最终采购需求。

（4）结合磋商内容，磋商小组对供应商进行商务、技术文件评分，商务、技术文件审核通过的供应商进入开启首次报价文件；商务、技术评审未通过的供应商，将不开启首次报价文件。

（5）商务、技术评审结束后，开启有效供应商的首次报价文件，磋商小组对首次报价的符合性、合理性、准确性等情况进行审查核实，首次报价评审通过的供应商进入在线开启新一轮报价（包括最终报价），首次报价评审未通过的供应商不进入在线开启新一轮报价（包括最终报价）。

（6）经磋商小组评审及磋商，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，采购代理机构向各供应商发出最终报价文件通知，由供应商按磋商文件规定的时间内自行填写最终报价加盖签章并上传。（最终报价是响应文件的有效组成部分；已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，若因磋商文件实质性变动导致供应商无法满足采购需求的，允许供应商退出磋商。）在线公布有效供应商的报价开启一览表有关内容给各供应商并要求其在报价开启一览表上确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）；

（7）评审结束后，在线公布有效供应商评分情况和成交候选供应商名单给各供应商，同时公布采购人最终确定成交供应商名单的时间和公告方式。（如授权代表参加响应文件开启大会，可现场公布）；

备注：

1、特别说明：如遇“政府采购云平台” 电子化开标或磋商程序调整的，按调整后程序执行。

2本项目采用资格后审制。经开启后递交至磋商小组的响应文件，仍需接受相关资格及符合性的检查，并有可能在评审过程中被判断为无效。

- 六、磋 商

（一）评审工作组织及磋商小组组建

本项目磋商小组由3人(含)以上单数的人员组成，负责对响应文件进行审查、质询、评审和比较等。磋商小组由采购咨询专家和采购人代表组成，其中采购咨询专家人数不少于成员总数的三分之二。

磋商小组成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

（二）评审原则

1、竞争优选；

2、公平、公正、科学合理；

3、价格合理，方案、产品先进可行；

4、反对不正当竞争。

（三）评审纪律

磋商小组成员要严格遵守评审纪律、保密、回避等相关规定，依法独立履行评审职责，客观、公正、审慎参与评审工作。

1、严格遵守评审时间，因突发情况确实不能按时参加评审的，应事先告知采购组织机构。

2、服从采购组织机构的现场管理，主动出示身份证明，进入评审区域后应主动寄存移动通讯工具，按要求佩戴工作牌。

3、与供应商或磋商小组其他成员存在利害关系的，要主动回避，自觉签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

4、保持评审现场安静，不在评审现场随意走动，因发生不可预见情况确需与外界联系或暂时离开评审现场的，应向现场监督员说明情况，征得同意后在监控区域内进行相关活动，并应接受相关工作人员的监督。

5、自觉遵守职业道德，尊重采购人代表和供应商代表，配合采购组织机构回答供应商代表提出的有关异议。

6、不得将评审过程、结果和供应商的商业秘密透露给任何单位和个人。未公告评审结果前不准泄露评审结果，不准将评审资料带出会场。

7、任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行，磋商小组成员不得私下与供应商接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

8、评审过程中，涉及到相关法律法规不清楚之处的，由采购人监管部门或请示权威部门作出法定解释，涉及到磋商文件的由编制磋商文件的机构和部门负责解释。

9、如实行暗标评审的，其响应文件和产品样品的评审编号和编号保管，由监督人员负责；在磋商小组成员评分完成后，再将供应商的响应文件和提供的产品样品编号交评委。

（四） 评审程序

1、在评审专家中推选磋商小组组长，优先推选资深专家为组长。

2、磋商小组组长召集成员认真阅读磋商文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况、质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，合同主要条款，响应文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3、资格审查，经其书面授权的磋商小组按照磋商文件要求对供应商逐一进行资格审查，审查各供应商的资格是否满足磋商文件的要求，资格审查通过的供应商进入商务、技术文件的符合性评审。如发现供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其成交资格并追究供应商的法律责任。经磋商小组商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，应通知该供应商代表以书面形式作出澄清或说明。

供应商提交的资格证明材料无法证明其符合磋商文件规定的“供应商资格要求”的，磋商小组将对其作资格审查不通过处理（无效响应），并不再将其响应提交磋商小组进行后续评审。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关供应商均作资格无效处理。

4、商务、技术文件的符合性审查，磋商小组对通过资格审查的各响应文件商务、技术部分的有效性、完整性和响应程度等进行审查，确定是否对磋商文件作出实质性响应；

5、磋商，磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同文本条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认；

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分并书面形式同时通知所有参加磋商的供应商；

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件（材料），并加盖单位公章或法定代表人签字或授权代表签字。

6、商务、技术评分，磋商小组按磋商文件规定的评分方法和评分标准，依法独立对响应文件（含评审过程中因要求实质性变动所重新提交的响应材料）商务、技术部分进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预；

7、磋商小组成员对各响应文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向磋商小组组长提出。经磋商小组商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，应通知该供应商代表以书面形式作出澄清或说明；

8、磋商小组对商务、技术部分评审结果进行确认，现场监督员对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料；

9、报价文件的符合性审查，对开启的报价文件及最终报价进行有效性、完整性和响应程度等进行审查，确定是否对磋商文件作出实质性响应；经磋商小组商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，应通知该供应商代表以书面形式作出澄清或说明。

10、磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，评审结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价。提交最终报价的供应商不得少于3家；

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价；

11、价格评分，磋商小组按磋商文件规定的评审方法和评审标准，对有效的响应文件的最终报价进行小微企业（监狱企业）等政策功能的评审价格调整并打分；

12、磋商小组对报价部分评审结果进行确认；

13、磋商小组根据评审汇总情况和磋商文件规定确定成交候选供应商排序名单；

14、起草评审报告，所有磋商小组成员须在评审报告上签字确认。

注：磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

（五）响应文件的鉴定

1、磋商小组将审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。重大偏离和保留、细微偏离由磋商小组鉴定。如发现响应文件与磋商文件要求有重大偏离和保留，其响应文件将被作无效标处理。供应商不得通过修正或撤消不符合磋商文件要求的重大偏离和保留从而使其响应文件实质性响应磋商文件要求。但允许响应文件在实质性满足磋商文件要求的前提下出现的细微偏差，在详细评审时可按评审办法对细微偏差做出不利于该供应商的评审。

2、响应文件以供应商解密的电子版为准，若因无法正常解密，则以供应商递交的“备份响应文件”为准。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3、无效标情形

磋商小组依照磋商文件的要求和规定对供应商的响应文件进行资格及符合性审查，审查过程中磋商小组可以要求供应商提交下列审查项所需的有关证明和证件的原件，以便核验。磋商小组按少数服从多数原则认定响应文件存在以下情况之一的，其资格或符合性审查不予通过，作无效标处理，不再进行进一步评审：

（1）资格审查时出现：

1）供应商未能提供满足磋商文件“第一部分  磋商公告”中“二、申请人的资格要求；

2）不符合资格审查条件的其他情形。

（2）商务、技术文件的符合性审查时出现：

1）响应文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

2）与磋商文件有重大偏离（包括未响应或负偏离或不符合带有“▲”标记的条款的）或缺漏的响应文件或存在磋商文件中明确规定的其他无效标情形的；

3）响应文件标明的商务、技术响应或偏离与事实不符或虚假响应的；

4）响应文件提出了不能满足采购文件要求的工程验收、施工工期、保修期等要求的；

5）技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）方案且未申明哪个有效的；

6）未提供有效响应声明函的响应文件；

7）仅提交“备份响应文件”的；

8）不响应或擅自改变本磋商文件要求或响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

9）不符合法律、法规和本磋商文件规定的其他实质性要求的。

（3）报价文件的符合性审查时出现：

1）与磋商文件有重大偏离（包括未响应或负偏离或不符合带有“▲”标记的条款的）或缺漏的或提供了虚假材料的响应文件或存在磋商文件中明确规定的其他无效标情形的；

2）响应报价不明确，存在一个或一个以上备选（替代）报价且未申明哪个有效的；

3）响应报价超预算的(含分项预算) 或超最高限价的；

4）未采用人民币报价或未按磋商文件标明的币种报价，或者响应报价涵盖的内容不符合磋商文件要求的；

5）未提供有效《报价开启一览表》的响应文件或《报价开启一览表》内容与《报价明细表》内容不一致且拒不接受修正的；；

6）改变采购文件提供的工程量清单（含分部分项工程及措施项目、其他项目清单项目编码、项目名称、计量单位、工程数量、项目特征描述）；

7）改变采购文件规定的暂定内容的；

8）供应商拒绝按评标委员会要求提供报价分析说明和证明材料的；

9）工程量清单报价与工、料、机报价及对应的报价分析不相符的，或与拟建工程的施工组织设计及施工方案明显不匹配的，经评标委员会书面质询，供应商不能说明理由或评标委员会认定其理由不成立的；

10）仅提交“备份响应文件”的；

11）不响应或擅自改变本磋商文件要求或响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

12）不符合法律、法规和本磋商文件规定的其他实质性要求的。

4、响应报价的错误修正

磋商小组将对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件报价部分进行校核，看其在响应报价方面是否有计算、累计或表达上的错误，修正错误的原则及顺序如下：

（1）未在磋商小组规定的时间内提交最终报价的，以报价开启一览表（除此报价）为准；

（2）响应文件中报价开启一览表(报价表)内容与响应文件中明细表内容不一致的，以报价开启一览表为准。（该种情形下，若最终报价以浮动方式报价的，其浮动基准价位报价开启一览表价格，分项修正原则按下述原则；）

（3）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。（该种情形下，若最终报价以浮动方式报价的，其浮动基准价位报价开启一览表大写金额，分项修正原则按下述原则；）

（4）如分项价格或单价有遗报，应视作已含在响应总价中；其响应总价不予调整。其分项价或单价由磋商小组在响应总价不变的前提下根据合理的原则对其予以确定；

（5）如有多报、重报，其响应总价在评审过程中不予调整。如其成交，其合同价按其响应单价予以调整；

（6）单价金额小数点有明显错位的，应以报价开启一览表的总价为准，并修改单价；

（7）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

按上述修正错误的原则，调整或修正响应文件的响应报价。经供应商确认后，调整后的响应报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受或者供应商在评审结束之前不能到场确认的，磋商小组将把调整或修正后的响应报价作为该供应商的响应报价，进入报价评审，但不接受修正的供应商最终将丧失其成交候选人资格。

注：评审响应报价以有效供应商提交的最终报价为准。

5、终止竞争性磋商采购活动

出现下列情形之一的，采购组织机构将终止竞争性磋商采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款和《关于政府采购竞 争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124 号）规定情形外，在采购 过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的；

（4）符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款和《关于政府采购 竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124 号）规定情形，但在采 购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 2 家的；

（5）所有报价经磋商小组认定明显高于市场价格；

（6）因重大变故，采购任务取消的；

在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

6、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（六）响应文件的澄清、说明或补正

1、在资格审查、符合性评审及报价评审过程中，对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

2、供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，应加盖公章或法定代表人签字或授权代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（七）评审办法

详见“第六部分  评审办法”。

（八）评审内容的保密

1、响应文件开启后，直到公告成交单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较响应的所有资料，都不向供应商或与评审无关的其他人泄露。

2、 在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及确定成交人过程中，供应商对采购人、采购代理机构和磋商小组施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

- 七、磋商结果确定

（一）确定磋商结果

1、供应商排序及推荐成交（成交）候选供应商

磋商小组根据以下规定确定供应商排名并推荐成交（成交）候选供应商。

（1）磋商小组根据各供应商的综合得分（商务技术得分与报价得分之和）从高到低依次进行排名排序。特殊情形按以下原则处理：

1）综合得分相同的，按响应报价低的优先原则确定排名；

2）综合得分和响应报价均相同的，按商务技术得分从高到低确定排名；

3）综合得分、响应报价和商务技术得分均相同的由磋商小组全体成员记名投票按少数服从多数的原则确定排名。

（2）根据最终得分排序，通过书面评审报告的形式，向采购人推荐排名第一的供应商为成交（成交）候选供应商。

2、起草、签署评审报告

磋商小组将根据磋商文件和有关规定，履行评审工作职责，以评审办法为标准，全面衡量各供应商对磋商文件的响应情况。对实质上响应磋商文件的供应商，以打分的方法，排出推荐成交的供应商的先后顺序，并按顺序提出授标建议。磋商小组将通过“政府采购云平台”起草评审报告，磋商小组成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

评审结果报经采购人同意，最终确定成交人。

（二）成交结果公告

在采购人确认成交结果后采购代理机构按相关政府采购规定将成交结果发布在原磋商公告发布媒体。公告有效期为1个工作日。采购人、采购代理机构及磋商小组对未成交的供应商不作落标原因解释。

（三）成交通知书

在公告成交结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向成交人发出成交通知书。

- 八、合同签订及其他

（一）合同的签订

成交人接到成交通知书后按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表参照“第四部分 合同文本”内容签订《采购合同》。

所签订的合同不得对磋商文件和成交人响应文件（含评审过程中因要求实质性变动所重新提交的响应材料）作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交人私下订立背离合同实质性内容的协议。

磋商文件及补充文件、成交人的响应文件及响应修改文件、评审过程中有关澄清文件和成交通知书均作为合同附件。

如成交人拒绝承担成交的项目、否认已经承诺的条件、未按规定的时间或提出采购人不能接受的条件致使合同无法签订的，采购人将取消其成交资格，损失由成交人承担。同时采购人可根据磋商小组推荐的成交候选人先后顺序，将下一顺序的成交候选人作为成交人进行公告，或重新组织采购。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期合格交货的，除按照合同条款处罚外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

成交人因制造商原因无法供货导致无法签订合同的视为“成交后无正当理由不与采购人签订合同”。(货物项目)

（二）售后服务考核

将参照有关法律法规，对供应商进行考核，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，采购人将视情况终止合同，并上报上级主管部门。

（三）采购代理服务费

本次采购代理服务费按本须知“前附表”规定收取。

成交供应商未按磋商文件规定和响应承诺缴纳采购代理服务费的，合同款不予支付、合同验收不予通过。

- 第三部分  项目技术及服务要求

一、工程概况

杭师大仓前恕园5、6号4层-14层修建工程位于杭州市余杭区。

| 序号 | 设备名称 | 是否进口 | 数量 | 计量单位 | 预算金额 (元) | 最高限价（元） | 申报部门 | 联系人 | 联系电话 | 批复预算号 | 采购执行书号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭师大仓前恕园5、6号4层-14层修建工程 | 否 | 1 | 项 | 750000 | 750000 | 建设处 | 童昌洪 | 0571-28867191 | HZZFCG-YS-2020-11322 | 杭政采分-2020-01958 |

二、工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 |  |
| 1 | 涂料粉刷 | - 原涂料起壳、污花部分铲除 - 2、腻子批刮2遍打磨 3、乳胶漆3遍 4、脚手架 | ㎡ | 2300 |  |  |  |  |  |
| 2 | 外墙粉刷 | - 原涂料起壳开裂部分及砂浆铲除 - 2、水泥砂浆粉刷 2、外墙腻子批刮打磨， 3、外墙弹性涂料2遍 4、登高措施自行考虑(10m) 5、注此项为零星修补 | ㎡ | 80 |  |  |  |  |  |
| 3 | 门套整修 | 1、原木质门门套及门整修（含材料及五金配件） | 樘 | 150 |  |  |  |  |  |
| 4 | 塑木护墙板 | 1、成品6厚圆孔塑木板H=1150（颜色甲方确定、含玻璃胶) 2、10宽七字收口压条 3、25*25直角线条 4、原房间内插座、门吸、电视机等拆装 | ㎡ | 10150 |  |  |  |  |  |
| 5 | 厨柜 | - 原5600*800*600L型整体橱柜拆除 - 安装5600*800*600L型整体橱柜（含双口304不锈钢水池及水龙头、下水，采用实木多层板、台板2厚黑色大理石） | 组 | 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | 垃圾清运 | 1、所有施工垃圾清运 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |

三、工程质量、工期、材料、施工等要求

1、工程质量：根据磋商文件供应商须知前附表。

2、工期：根据磋商文件供应商须知前附表。

3、施工要求符合国家有关规范要求。

四、技术要求

依据采购人相关要求、技术文件、工程量清单，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如设计施工图纸（如有）、技术文件、标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

1、材料选择

本采购文件涉及的主要设备和材料，各供应商须根据采购文件要求及意图按中高档的用材标准进行选材并报价，所有设备材料要求采用在行业内有一定知名度的品牌，并符合环保要求，严禁选择不合设计要求的低档材料进行响应报价及组织施工实施，如有其它国家强制性认证要求的也必须满足。

2、材料的质量要求

（1）在免费保修期内，成交人对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对业主或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏。

（2）成交人必须对所承包的工程的质量负全部责任，其责任不因其他材料生产商提供的保证书而减轻或更改。

（3）材料检验按法律、法规、文件规定的见证取样和送检规定的程序进行。凡检验结果证明其有害物质含量指标超标的产品不得在工程上使用。

3、材料供应要求：

（1）本项目涉及的所有材料设备，必须经业主单位确认后方能采购、进场、加工、安装。否则一律不予承认，不予支付相应款项。

（2）本次采购承包范围内的建筑施工材料均由承包人根据本采购文件和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管，但发包人保留变更和指定材料的权利；所有建筑材料须有产品合格证和质量保证书，应先送样品，样品经发包人确认与采购要求、响应承诺一致后封存，批量供应时应与样品一致。

（3）由承包人采购的设备材料，当承包人选定的产品质量达不到预期质量目标时，发包人保留更换的权利，且成交价不予调整。

五、 其他要求

1、付款条件：

1）合同签订后15日内，采购人支付合同价的30%作为预付款给成交人；

2）在工程竣工验收合格后支付至合同价的85%；

3）在工程竣工验收合格后进行审计决算，审计决算后的两周内一次性支付经审定后全部工程款。同时缴纳合同价1%作为水电费，水电费不退还。

2、履约保证金：合同总价的1.5％作为履约保证金，签订合同后3个工作日内由成交人交入采购人帐户（履约保证金可以以银行转账、由银行或保险公司出具的保函保单等形式），在合同规定的质保期内无质量问题，一般情况下为工程验收合格之日起24个月后的10个工作日内退还（不计息）；

3、因本项目的特殊性，供应商应先到工地踏勘以充分了解工地位置、现状情况、及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的行政处罚、索赔或工期延长申请将不获批准。本项目为固定单价合同，请根据工地踏勘的实际情况进行综合考虑报价，应是在要求工期内完成采购范围全部工程内容的所有费用，包括完成本工程的直接费、间接费、利润、税金、风险费等，单价后期不做调整。

4、本工程在施工期间，应注意保护好采购人周边现有成品，如有损坏，须无条件修复至采购人满意，各供应商须自行考虑相关费用并计入响应总价且一次性包干。

5、供应商必须按规定采购文件的要求进行响应，且在报价文件1-6表中的备注一栏中注明所选材料的品牌、规格、型号，若供应商没有对其选中的材料品牌、规格、型号进行注明的，则成交后由采购人决定，价格不予调整；成交人不按该选用的材料和设备采购的，采购人有权拒绝验收。

6、废弃材料不得丢弃或随意堆放在工地内，清理产生的拆除费、搬运费、交通运输费等各项费用均由供应商自行考虑并计入响应总价且一次性包干。

7、各供应商须全面考虑安装过程中所需的辅材用量，所需费用由供应商综合考虑在响应报价中，供应商成交后不得以任何理由提出相关费用的补偿要求。

8、成交单位施工人员的住宿、用餐、用水、个人生活等均自行解决，材料的堆放及停车必须服从采购人的安排。各供应商须自行考虑相关费用并计入响应总价且一次性包干。

9、结合本文件及施工图并经现场踏勘后，供应商认为施工过程中可能发生的各项费用（垂直运输、设备租用、高空作业、施工临时设施及施工用水、用电等）均须计入响应总价。成交后，采购人不再另行支付。

10、工程完工后，成交人需对施工现场进行全面的清洁工作。所需费用由供应商综合考虑在响应报价中，供应商成交后不得以任何理由提出相关费用的补偿要求。

11、本次采购承包范围内的建筑施工材料均由承包人根据本采购文件和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管，但发包人保留变更和指定材料的权利；所有建筑材料须有产品合格证和质量保证书，应先送样品，样品经发包人确认与采购要求、响应承诺一致后封存，批量供应时应与样品一致

12、施工期间，如遇校内重大活动或因新冠肺炎疫情工程暂定的，承包人需无条件配合，工期依据暂停时间自动顺延，但因此产生的其他影响或成本支出由承包人自行承担。

- 第四部分  合同文本

使用住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201），其中专用条款使用杭州市城乡建设委员会、市工商行政管理局制定的2014年3月20日印发的《杭州市房屋建筑工程和市政基础设施工程施工合同专用条款(示范文本)》。

合同条款中已明确的内容作为采购文件的实质性要求，供应商若有偏离应如实的填写偏离表。

第一部分  协议书

发包人（全称）：杭州师范大学              

承包人（全称）：                 

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就杭师大仓前恕园5、6号4层-14层修建工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：                                。

2.工程地点：                                。

3.工程立项批准文号：    /         。

4.资金来源： 财政  。

5.工程内容：竞争性磋商采购文件及其所附工程量清单、图纸（如有）所包含全部内容。

6.工程承包范围：具体内容详见及其工程量清单及图纸（如有）。

二、合同工期

计划开工日期：  年   月    日

计划竣工日期：    年 月日

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合工程施工质量验收规范合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 元  (¥            )；

2.合同价格形式：固定单价合同      。

五、项目经理

承包人项目经理：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书；

（2）响应函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸（如有）；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过磋商形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自      合同签订之日起     生效。

十三、合同份数

一式  陆  份，均具有同等法律效力，发包人执 肆份 ，承包人 贰份 。

| 发 包 人：（公章） 住 所： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 开户银行： 账 号： | 承包人：（公章） 住 所： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 开户银行： 账 号： |
| --- | --- |

第二部分  通用条款（略）

第三部分  专用条款

- 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：

施工组织设计：施工组织设计是用来指导施工项目全过程各项活动的技术、经济和组织的综合性文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称： ；

资质类别和等级：  ；

联系电话：    ；

电子信箱：    ；

通信地址：    。

1.1.2.5 设计人：

名    称：   ；

资质类别和等级：  ；

联系电话：    ；

电子信箱：        ；

通信地址：    。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：   /       。

1.1.3.9 永久占地包括：施工范围内为实施本合同工程需永久占用的土地。

1.1.3.10 临时占地包括：指永久占地之外为实施合同工程需临时占用的土地。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：

（1）《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》

（2）《关于进一步加强建筑施工领域企业安全生产工作的实施意见》的通知 （杭建工发〔2011〕130号）

（3）《关于进一步加强建设工程安全质量物联网管理应用平台建设的通知》（杭建工发【2012】426号）

（4）《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市建设工程推广应用预拌砂浆管理办法的通知》（杭政办函（2011）32号）

（5）《关于落实建筑工棚安装空调事宜的通知》（杭建工发【2011】237号）

（6）《关于进一步加强杭州市建设工程市场要素价格动态管理的指导意见》（杭建市【2011】198号）

（7）《关于进一步明确杭州市建设工程优质工程增加费计取规定的通知》（杭建市【2012】240号）

（8）新工艺、新技术的约定：

（9）其他：地方政府或部门颁发的其他相关规定

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：（1）按通用条款约定；

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：     /          ；

发包人提供国外标准、规范的份数：         /            ；

发包人提供国外标准、规范的名称：        /            。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：详见设计文件和磋商技术要求。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书；

（2）成交通知书（或项目发承包基本情况表）；

（3）响应函及其附录（如有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸（如有）；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件：

①施工组织设计；

②其他：  /          。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：                 ；

发包人向承包人提供图纸的数量：                 ；

发包人向承包人提供图纸的内容：                 。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、进度计划、发包人和政府规定要求必须提供的其他文件；

承包人提供的文件的期限为：发包人提出要求后7天内；

承包人提供的文件的数量为：双方协商确定；

承包人提供的文件的形式为：按发包人要求；

发包人审批承包人文件的期限：收到后7天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用的图纸由承包人提供。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在叁天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人现场办公室 ；

发包人指定的接收人为：待定。

承包人接收文件的地点：承包人现场办公室；

承包人指定的接收人为：待定。

监理人接收文件的地点：监理人现场办公室；

监理人指定的接收人为：待定。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按通用条款执行     。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以施工现场围墙（挡）为界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：利用现有的场内道路和交通设施，如需新建，承包人自行建设，并承担费用。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

本工程的超大件：                        。

本工程的超重件：                        。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款执行。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：（除发包人指明外）承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费包含在合同价款内   。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：   是         ；

允许调整合同价格的工程量偏差范围：按10.4条执行；

调整合同价格的修正时间：发生时双方协商确定。

- 2. 发包人

发包人应根据工程所需配备发包人代表，同时配备1-2名相关人员到岗履职。

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓名：     ；

身份证号：      ；

职务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：对质量、成本、安全、进度进行全面管理，涉及合同价格变更、安全事故、质量事故等重大事项的处理须经发包人领导班子签字同意。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：按通用条款执行。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

除通用合同条款第2.4.2条规定外，开工日3天前，由发包人组织设计人、承包人、监理单位进行图纸会审，设计人向承包人进行设计交底。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：磋商核准登记时已提供。

发包人是否提供支付担保：否                     。

发包人提供支付担保的形式：                     。

- 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：发包人收到承包人提交的竣工验收报告及竣工验收资料后，认为工程尚不具备竣工验收条件或承包人提交人竣工验收资料不完整的，有权不组织竣工验收，直至工程符合工程竣工验收条件或竣工验收资料完整。若工程验收时，竣工验收资料尚不完整，或不完全符合主管部门要求的，工程竣工验收通过后，承包人仍应按要求提交完整的符合要求的竣工资料。承包人应在发包人指定的时间内向发包人提供符合存档备案要求的竣工图、竣工资料及竣工验收报告等，并有义务配合发包人将该些资料存档备案。归档资料应符合工程所在地建设行政主管部门和城市建设档案管理机构有关施工资料的要求。

承包人需要提交的竣工资料套数：一式肆份，同时提供电子文档。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：合同规定的工程竣工前7天。

承包人提交的竣工资料形式要求：向发包方提供竣工图、竣工资料及竣工验收报告，并附U盘（含影像资料、图片等）。

（6）承包人应履行的其他义务：

①	根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。

②	将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地，费用按照装饰装修施工合同金额的1%结算。

③	成品保护：承包人应做好施工现场建筑物、构筑物、设备、管线的保护工作，并对所造成的损伤、损害负全部责任，承担全部费用。对采取的保护措施发生的费用列入措施费；发现损坏应及时抢修，确保在影响范围内的设备、管线、建筑物、构筑物的正常使用，并承担有关费用。为此增加的技术措施费包含在磋商响应报价中。

④	施工场地清洁卫生要求：按浙江省、杭州市标化工地管理的有关要求、规定执行。所发生的各项清理费用、临时性收费、临时性占用场地费、临时性设施费及不可预见的费用，均已包括在合同总价内。

⑤	所有施工车辆必须按发包人指定的行车路线进出施工场地，承包人必须随时对施工车辆散落在公共道路上的杂物进行清扫，保持道路整洁，避免扬尘。施工场地做到“工完、料净、场地清”，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

⑥	参加发包人召开的与本工程相关的会议，并作好会前有关资料的准备。在保修期内要及时做好回访工作，属保修责任范围的事项应及时按质检标准修好。

⑦	在工程实施过程中，要自始至终将安全和质量管理放在首位；除按发包人要求做好安全质量管理外，应采取应急预警措施以确保本项目工程的安全和质量以及周边建筑物、构筑物及市政设施的安全。

⑧	由于承包人施工原因，引起第三方与发包人或承包人的纠纷或第三方向发包人或承包人提出的索赔等，由承包人全权负责解决并承担全部责任，由此引起的一切后果与发包人无关。

⑨	在工程实施过程中，严格执行省、市颁发的相关规定，切实加强外来务工人员管理，保障农民工的合法权益。按主管部门要求，如必要设立民工学校应按规定设立，费用自理。若在施工期间，由于承包人的责任发生违法、违规事件，后果由承包人自负。

⑩	文明施工按市政府有关部门颁发的文明施工要求及磋商文件中技术条款执行，施工时不影响经交管部门审批确认的道路交通的正常运行和保证排水畅通。施工区域范围内必须采取全封闭措施，搞好市容环境卫生，并接受有关主管部门和发包人、监理人的检查；环境控制按磋商文件的要求执行。因承包人原因造成工程损失或人身伤害，由承包人承担全部责任及费用。

⑪	上述（包括但不限于）各条款涉及的各类费用均已包括在合同价款内，发包人不再向承包人另行支付。且如果因此类原因导致工期延误，工期不予顺延，并由承包人承担相应的责任及费用。

⑫	承包人对其递交的变更、签证、结算资料的合法性、真实性、完整性负责，并不由于发包人和监理人的签认免除承包人的责任。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：全面负责本工程的质量、安全、工期及成本控制。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：到位率为80%(每天工作8小时考勤)，重要施工工序或环节时项目经理、技术负责人等必须到场。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：责令承包人改正，并从结算款中扣除1万元的违约金。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按违约金人民币2000元/天从结算款中扣除。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：

（1）承包人确需更换项目经理的，继任项目经理注册执业资格、管理经验的约定：不得低于原项目经理的注册执业资格、管理经验。

（2）承包人擅自更换项目经理的违约责任：在施工期间不准更换，擅自更换项目经理的，取消其成交资格。特殊情况要求更换的项目经理的，须经发包人同意，承包人擅自更换项目经理的将被视为承包人违约，并按照0.5万元/人•次付给发包人违约金。

3.2.4 经发包人确认，项目经理无法胜任本项目的，承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：从结算款中扣除5万元/人/次的违约金。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同生效后7天内。

3.3.2 承包人需更换主要施工管理人员的，继任人员的数量、注册执业资格、管理经验的约定：不得低于原主要施工管理人员的数量、注册执业资格、管理经验。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：从结算款中扣除2万元/人/次的违约金。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用条款执行。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：在施工期间不准更换，特殊情况要求更换的，须经发包人同意备案。承包人擅自更换技术负责人、施工员的将被视为承包人违约，并按照2000元/人•次付给发包人违约金

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：若技术负责人、施工员出勤率不足磋商响应承诺，支付违约金1000元人民币/天/人；安全员、质检员、材料员出勤率不足响应承诺，支付违约金800元人民币/天/人。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作。

主体结构、关键性工作的范围：发生时双方协商确定。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：未经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包，如发现擅自分包，除立即取消分包人的分包资格外，承包人还应按合同价的1%向发包人支付违约金。

其他关于分包的约定： / 。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：

按通用条款执行。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款执行。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：提供。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：1.合同总价的1.5%，提交时间为合同签订后的3个工作日内；

2.退还方式：工程竣工验收合格后，根据签订的合同条款，扣除相关违约金后，若在合同规定的质保期内无质量问题，一般情况下为工程验收合格之日起24个月后的10个工作日内退还（不计息）；

3.提交方式：支票、汇票、电汇或其他保函保单等非现金形式；

乙方原因造成合同中止的，履约担保金不返还；乙方未能按响应承诺和合同要求履约，甲方将有权扣除相应甚至全部履约保证金。

- 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按监理合同约定实行。

关于监理人的监理权限：按监理合同约定实行。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人免费提供，如有其它费用由监理人自行承担。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓名：   ；

职务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：/                。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）  /                        。

- 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：    /                     。

关于工程奖项的约定：   /                           。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。隐蔽工程必须做好影像资料收集、整理。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

- 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：施工现场按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）评定达到“合格”标准。《建设工程质量安全文明施工责任书》、《工程廉政责任书》作为施工合同附件，由施工合同的发包人、承包人双方共同签署。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用条款执行。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

（1）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫、安全和施工噪音等管理规定，并办理相关审批手续。

（2）承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应经有关部门批准。

（3）其他：承包人应严格按浙江省和杭州市双标化工地的要求组织施工，遵守工程建设安全文明的有关规定，认真落实各项安全保护措施，并随时接受发包人、监理工程师及有关部门的监督检查；承包人应对进入施工现场的施工人员进行安全文明教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。

（4）上述手续办理费用约定如下： 由承包人支付。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定，按以下第（1）种方式约定：

不需要支付安全文明施工费。

（2）其他：/                                        。

- 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款执行。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后（7）天内提供详细施工组织设计（施工方案）和进度计划   。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到施工组织设计后 7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到修订的施工进度计划后7 天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前 3天。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前 3 天。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前 3 天。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前 7 天。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：

①重大设计变更引起的工期延误                        ；

②其他： /                                        。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

工期延误10天以内每延误一天，按0.1万/天向发包人支付违约金，延误10天以外20天以内每延误一天，按0.2万/天向发包人支付违约金，以此类推，按倍数支付违约金。工期延误超过60天的，发包人同时有权解除合同。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：全部履约保证金。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：

（1）施工场地周围地下管线                            ；

（2）地下障碍物和污染物                              ；

（3）邻近建筑物、构筑物的保护要求                    ；

（4）其他：/                                        。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

日最高气温达到40度及以上的天气；启动台风橙色及以上的预警的天气；启动防汛预案一级响应的天气；启动防冻预案一级响应的天气 。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：/。

- 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：（1）磋商时已明确由发包人供应的材料设备保管费用、安装过程中的二次搬运和设备就位费、检验试验费由承包人响应时报价包干；（2）在本工程实施过程中新增的由发包人供应，并由承包人施工的材料设备，计取材料设备价的1%的费用（该费用已包含材料设备的保管费用、安装过程中的二次搬运和设备就位费、检验试验费等费用）；（3）因承包人原因发生材料丢失损坏，由承包人负责赔偿。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按有关规定和监理人要求执行。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：按通用合同条款约定。

- 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按有关规定和监理人要求执行。

施工现场需要配备的试验设备：按有关规定和监理人要求执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规定和监理人要求执行。

9.3材料、工程设备和工程的试验和检验

试验、检测单位资质条件约定：按有关规定和监理人要求执行；

试验、检测单位选择约定：承包人选择单位后报监理人、发包人审核，审核通过后方可确定试验、检测单位  ；

试验、检测费用约定：工程有关试验、检测费用由承包人承担（政府有关部门明确规定需要发包人支付的除外），并已包含在合同价款中，不再另行计算。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按有关规定和监理人要求执行。

- 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用合同条款约定             。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价确定。

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价确定。

（3）已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，其单价的确定，按以下约定：直接费按浙江省建筑安装预算定额2018版计（若上述定额中缺项的，其他省份有相同或相似子目，定额含量可参照执行），人工费按原磋商响应单价，材料、设备价格原响应文件中有相同材料的其价格按原磋商响应报价，无相同材料的价格按施工当期杭州市（杭州市无的，按浙江省）信息价补差，综合费用按浙江省建设工程计价规则2018版按相应类别工程费率取下值计算，由承包人提出经发包人审核确认后进入结算。

（4）工程量清单错误和（或）设计变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过以下情况的，其单价允许调整：凡合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程数量15%及以上时，或者合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%以上时。工程量偏差超过上述变化幅度之外变动部分的相应单价调整方法按以下方式约定：直接费按浙江省建筑安装预算定额2018版计（若上述定额中缺项的，其他省份有相同或相似子目，定额含量可参照执行），主材按施工当期杭州市（杭州市无的，按浙江省）信息价，综合费用按浙江省建设工程计价规则2018版按相应类别工程费率取下值计算，由承包人提出经发包人审核确认后进入结算。

（5）其他：施工组织措施费、施工技术措施费在磋商范围未发生变化情况下，按磋商响应报价包干。在磋商范围发生重大变化或重大设计变更引起施工技术措施项目费增加或减少时，根据相关变更依据进行相应调整，原措施费项目清单中已有的措施项目，按原有措施费的组价方法或单价调整；原措施费项目清单中没有的措施项目，组价方法按以上调价精神执行。如有甩项工程，采购人将对相应施工组织措施费和技术措施费按上述方法予以扣除。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。

发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： /。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见/。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：       /        。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：按照发包人的要求使用。

- 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：是。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  /                                      ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：     /               。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/ %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/ %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± / %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：采用政策性文件进行价格调整。

政府投资工程因市场价格波动引起的调整按以下第（一）种方式约定执行：

（一）按住建局和区财政局联合发文相关文件执行；

（二）其他：   /                                。

其中：

1、风险范围及幅度的约定：

（1）人工费的风险幅度（/%）

（2）材料价格的风险幅度（/%）

2、材料价款动态调整结算方式采用以下第（3）种方式约定：

（1）按时间进度分段结算：  /                        。

（2）按工程形象部位(目标)分段结算：/                。

（3）竣工后一次性结算                               。

- 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：

（1）应由承包人承担的工、料、机在磋商响应编制期或预算书编制期与合同实施期间所发生的市场价格波动。

（2）其他：

A、工程所需、技术规范要求的所有施工组织措施费和承包人报价时补充的施工技术措施费都已包括在签约合同价中；

B、所有磋商文件或工程量清单明示要求报价的内容而承包商未予报价的，将被认为包含在合同总价中，结算时合同价款将不再追加；

C、承包人对工程现场环境以及发包人提供的磋商文件、图纸等资料作出错误的推论、理解而导致报价失误，属于承包商风险，结算时合同价款将不予调整；

D、国家政策变化以及一个有经验的承包人可以或应该能预见的风险；

E、其他磋商文件及合同中明示的合同价款中包含的风险。除专用条款中约定可调整合同价款的因素为风险范围以外的因素外，其余因素均属于合同价款所包含的风险范围，均不影响本合同的固定价格。

风险费用的计算方法：以上风险范围之内费用已由承包人自行预测并计入磋商响应总价中。

风险范围以外合同价格的调整方法：

（1）实物工程量数量按实调整；

（2）市场价格波动引起的调整按本合同11.1第3种方式的约定计算。

（3）重大设计变更引起的技术措施变更，如发包人批准其相应费用调整，竣工结算原则上可参照本合同10.4.1条款精神执行；

（4）其他：变更估价按本合同10.4.1的约定计算。

（5）现有管线、邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木等的保护费计算。磋商时已明确的，其保护费用响应供应商应根据采购人提供的交底资料，结合现场探勘，充分考虑施工难度，计入报价，包干使用。实施过程中新发现的，其保护费用按实计算，可参照本合同10.4.1条款精神执行。

（6）本工程结算造价以市、区审计局审核为准。

2、总价合同。

总价包含的风险范围： /                          。

风险费用的计算方法： /                               。

风险范围以外合同价格的调整方法： /                。

3、其他价格方式： /                                  。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：本工程无预付款。

预付款支付期限：/。

预付款扣回的方式：/。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：   /                     。

预付款担保的形式为：       /                         。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：

（1） 实行工程量清单计价的工程项目，其工程量的计算规则应按国家标准工程量计算规范及省级行业主管部门颁布的补充规定执行。

（2）不实行工程量清单计价的工程项目，工程量的计算规则应按省、市行业主管部门颁布的各专业工程定额的工程量计算规则执行。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按通用条款执行。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按通用条款执行。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：   /                         。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：   /                    。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： /                      。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

（1）合同签订后15日内，采购人支付合同价的30%作为预付款给成交人；

（2）在工程竣工验收合格后支付至合同价的85%；

（3）在工程竣工验收合格后进行审计决算，审计决算后的两周内一次性支付经审定后全部工程款。同时缴纳合同价1%作为水电费，水电费不退还。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款执行。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款执行。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： /            。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： /    。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用条款执行。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用条款执行。

（2）发包人支付进度款的期限：在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后15天内完成支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：按通用条款执行。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：  /             。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用条款执行。

- 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。

关于竣工验收的补充：

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款执行。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：   /   。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：工程竣工验收通过后 3日内，承包人须向发包人移交全部工程，逾期移交的，每逾期一日，按人民币5000元/天向发包人支付违约金，因逾期交付工程给发包人造成经济损失的，赔偿损失。同时，承包人移交所有工程之前，发包人有权拒绝结算、支付工程款。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担。

（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；

（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：按通用条款执行。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后7天。

- 14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：按通用条款执行。

竣工付款申请单应包括的内容：按通用条款执行。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用条款执行。

发包人完成竣工付款的期限：按通用条款执行。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：肆份。

承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款执行。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款执行。

（2）发包人完成支付的期限：按通用条款执行。

增加以下内容：

A. 发包人对承包人的竣工结算报告及完整、有效的结算资料进行内部初步审计（由发包人委托专业的中介机构实施内审），承包人应根据内审意见，修改结算资料。因承包人不配合中介机构，导致中介机构无法及时出具内审意见或承包人无正当理由拒绝按内审意见修改工程结算书的，责任由承包人承担，承包人不得以此要求发包人承担逾期付款违约责任，且承包人赔偿因此给发包人造成的损失。

B.承包人应遵循实事求是，严禁高估冒算的原则，编制工程结算书。工程造价审核基本费（计算公式：（送审结算价×5%）×10%）由发包人承担；工程决算审核追加费用（以超过5％以外的核减额为基数，按10％计算，[计算公式为：（审计净核减额-送审结算价×5%）×10%]），费用由承包人支付，承包人支付部分由承包人另行支付给发包人。

C.委托中介机构对承包人提交的竣工结算报告进行审核（计）时，承包人必须根据发包人及中介机构的要求履行配合义务，因承包人不配合中介机构，导致中介机构无法及时完成造价审核（审计）的，责任由承包人承担，承包人不得以此要求发包人承担逾期付款违约责任，且承包人赔偿因此给发包人造成的损失。

D.发包人向承包人提交审核报告（审计报告）后30日内，承包人未提出意见的，视为承包人认可该审核报告（审计报告），发包人按审核报告支付结算款。

E．最终价款结算以审计部门出具的审计报告为准。

- 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：是。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（3）种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：   /            ；

（2）1.5%的工程款；

（3）其他方式:      履约保证金转为质量保证金        。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 3  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:   履约保证金转为质量保证金                。

关于质量保证金的补充约定：

（1）如在工程保修期内未发生按约定的须从保修金中代扣维修费及维修管理费情况的，则工程质量保修金按以下方式支付给承包人，不计利息：保修期达到5年且无质量问题后，退还剩余保修金的100%

（2）工程移交后，如发包人或者本工程有关的接收人发现存在质量问题的，有权要求承包人及时维修，并赔偿给发包人带来的各种直接、间接经济损失。承包人不及时维修的，发包人有权代为扣除该保修金用于维修以及支付发包人的维修管理费用（按维修费用的15%计算），并在事后要求承包人补足缺额。

（3）工程移交后，如发包人或者本工程有关的接收人发现存在重大质量问题的，有权扣除承包人的全部保修金，要求承包人及时维修，并赔偿给发包人带来的各种直接、间接经济损失。

（4）本合同工程的保修期，自发包人全部交付接收人或使用人之日起算，如果发包人交付接收人或使用人时间超过竣工验收后十二个月，则自竣工验收后十二个月起计算。保修期内的工程质量维修问题详见双方签署的质量保修书。

（5）在国家规定的保修期外，如本工程出现质量问题系由承包人偷工减料或使用不合格原材料、成品、半成品（不包括甲供材料）引起的，发包人有权无限期追索，承包人应承担由此造成的一切损失。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按工程质量保修书规定执行。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  2小时。

发包人的保修通知采用口头通知、书面通知、书面留置通知等方式，承包人应无条件承认。

- 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：按通用条款执行。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  /          。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：

发包人超过约定的支付时间不支付工程款（进度款），承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后60日内仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付，并支付应付金额同期银行贷款利率计算的利息。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  /           。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：        /                                 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： /  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：          /               。

（7）其他：   /                                     。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 / 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：      /                        。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的违约责任：发包人有权解除合同，没收履约保证金，如给发包人造成的损失超过保证金数额的还应当对超过部份予以赔偿，并依法承担相应的法律责任；

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的违约责任：发包人有权要求承包人重新采购合格的材料和工程设备，承包人必须及时改正并承担相应损失；

（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的违约责任：承包人必须严格按照施工图及工程施工验收规范等精心组织施工，严格把好每道工序的质量关，确保工程竣工验收达到合格等级。经验收，如有不合格工程，承包人应无条件返工、整改、采取相应的补救、修复措施，直至工程竣工验收合格，如无法修复或严重降低工程整体质量，则发包人有权扣除其全额质量履约保证金，并处以工程结算总造价的3%的违约金。并承担由此造成发包人的经济损失；如因此造成工期延误的，还应承担工期延误的违约责任。

经监理单位检查或发包人抽检，发现承包人不按设计要求或者工程质量验收规范标准施工，有偷工减料现象，每发现一次，发包人有权对承包人罚款人民币2000元/次，并要求承包人及时整改，承包人应承担全部整改费用，直到质量合格为止。如果承包人屡教不改，发包人有权没收履约保证金并将其清退出场并解除合同。

（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的违约责任：承包人应及时停止撤离，并承担相应损失；

（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的违约责任：本合同约定的竣工日前完成，每延误一天，按0.1万/天向发包人支付违约金，延误10天以外20天以内每延误一天，按0.2万/天向发包人支付违约金，以此类推，按倍数支付违约金；工期延误超过60天的，发包人同时有权解除合同。

（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的违约责任：工程移交后，如发包人或者本工程有关的接收人发现存在质量问题的，有权要求承包人及时维修，并赔偿给发包人带来的各种直接、间接经济损失。承包人不及时维修的，发包人有权代为扣除该保修金用于维修以及支付发包人的维修管理费用（按维修费用的15%计算），并在事后要求承包人补足缺额。

工程移交后，如发包人或者本工程有关的接收人发现存在重大质量问题的，有权扣除承包人的全部保修金，要求承包人及时维修，并赔偿给发包人带来的各种直接、间接经济损失。

在国家规定的保修期外，如本工程出现质量问题系由承包人偷工减料或使用不合格原材料、成品、半成品（不包括甲供材料）引起的，发包人有权无限期追索，承包人应承担由此造成的一切损失。

（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的违约责任：发包人有权终止合同，承包人承担发包人的一切损失；

（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的违约责任：

①	由发包人或监理召集的例会和其它重要会议，承包人必须按发包人指定人选准时参加，无故缺席或迟到的，发包人有权视情节严重程度处以1000元的罚款，因此导致对会议内容不了解的，其后果由承包人自负，该笔罚款由发包人在结算中直接扣除；因此导致对会议内容不了解的，其后果由承包人自负。

②	承包人必须无条件服从发包人及监理单位合理的现场管理，若项目班子主要人员由于工作态度等原因，使发包人及监理不满意的，发包人有权要求更换；发包人有权对承包人在施工中出现的恶意违规及不服从管理等行为进行500-1000元/次的处罚，该笔罚款由发包人在结算中直接扣除；

③	承包人在施工过程中不论遇到何种困难（发包人原因及不可抗力除外），均不得以任何理由（例如发包人未签证费用）擅自停工或变相停工，否则由此造成的一切后果和经济损失均由承包人承担，同时发包人有权处于10000元/天的处罚，该笔罚款由发包人在结算中直接扣除；

④	合同及本协议履行期间，承包人保证不拖欠民工工资，因拖欠民工工资造成的一切后果均由承包人承担。若发包人因此为承包人垫款支付的，承包人应按发包人垫付款项金额的5%向发包人偿付违约金，该笔违约金由发包人在结算中直接扣除；

⑤	在合同履行过程中，若承包人的施工队伍素质、力量、机械配备、现场施工投入和管理未能履行响应文件及询标纪要等相关文件中的承诺，不履行总包职责或分包与总包管理不协调，造成现场管理混乱，工程质量、进度、现场文明施工和安全生产达不到预定计划，发包人有权要求其调整充实力量，加强管理，承包人必须接受。当上述措施仍无效或未采取时，以承包人违约论处，发包人可终止本合同，将承包人清退出场，没收全部履约保证金，由此引起的工期延误责任及损失由承包人负责承担；

⑥承包人进场后应对现场管线进行彻底调查，并结合发包人提供的已有管线图纸，对现场管线进行保护，并对施工现场周围建筑物和地下管线提出可行的施工方案，报发包人和有关部门审核后方可施工，确保其安全正常进行。现状管线保护费用以现场工程师签证工程量以及本合同条款精神结算。但因承包人不文明施工引起的保护、抢修费用及造成第三方人员或房屋、设备等财产损失，一切责任由承包人承担；

⑦	施工期间，承包人应严格实行隐蔽工程验收制度，如有未经监理方验收自行隐蔽，监理和发包人有权要求复验，所有费用由承包人承担，发包人有权视情节轻重对承包人处以人民币壹万元/次的违约金，该笔违约金由发包人在结算中直接扣除；

⑧	承包人应确保工程安全进行，如工程实施过程中出现一般安全责任事故，承包人须向发包人支付人民币5万元/起的违约金；出现较大及以上安全责任事故，承包人须向发包人支付人民币10万元/起的违约金；所有安全事故的全部责任均由承包人承担；

⑨	本合同履行过程中，承包人被处以罚款的，以实际行为发生之日为罚款缴纳的时间；

⑩	本合同中的罚款特指惩罚性违约金，本合同约定的违约金、罚款及损失赔偿款，发包人有权从履约保证金或工程款中直接扣减。

⑪	合同生效后，承包人无正当理由，单方终止合同的，应向发包人承担违约责任，违约金按照合同总价的10%计取，并赔偿发包人因此造成的损失。。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：   /               。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：费用另行约定，由发包人承担。

- 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按通用条款执行。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

- 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：  /                     。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人为建设工程和施工场地内的自有人员设备及第三方生命财产办理保险并支付保险费用，费用已包含在总价内。施工期间所发生的一切与本工程有关的承包人的人员、财产等意外伤害、损失，由承包人承担全部责任和费用。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。

- 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：   /                        。

选定争议评审员的期限：     /                        。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  /                 。

其他事项的约定：          /                         。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：   /                      。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，双方当事人一致同意提交杭州仲裁委员会申请仲裁；但双方当事人特别约定下列解决方式中第 / 种方式解决争议的除外：

（1）提交       /           仲裁委员会申请仲裁；

（2）依法向     /             人民法院起诉。

21．其他补充事项的约定

21.1 承包人未按合同约定履行义务，造成工程质量低下、进度迟缓、延迟开工15天以上、管理混乱，发包人有权终止合同，没收全部履约保证金，承包人应赔偿发包人因此造成的一切经济损失、依法承担相应的法律责任。

21.2发包人暂定价部分的设备或材料）（如有）

21.2.1承包人应在采购前应提前三个月书面通知发包人；

21.2.2发包人在接到承包人书面通知后三个月内完成签证认可或招标；承包人根据发包人的签证文件或招标成交人通知书开始采购或施工；

21.2.3如发包人采用招标进行暂定价部分的设备或材料确认，则该合同由承包人与材料/设备成交人单位签订。

21.3工程质量与进度的补充约定

对放线验线、隐蔽工程等关键工序，在发包人和监理方验收后，发包人仍可请权威机构进行复核或复验，复核或复验合格，则由发包人承担相应的复核、检验费用；如不合格，则由承包人承担相应复核、检验费用、返工费用及造成的一切损失。

21.4工程的保管

21.4.1开工日后，施工场地由承包人负责保管并负担保管费用。

21.4.2施工期间，承包人实施的在建工程，承包人采购的物资、使用的设备，以及发包人采购但已经交付给承包人的物资、设备，由承包人负责保管并负担保管费用。

21.4.3竣工日后到依据专用条款确定的工程移交日前，竣工工程（包括附属设备、设施），由承包人负责保管并负担保管费用。

21.4.4依据专用条款确定的工程移交日后，对于承包人已经移交给发包人的竣工工程（包括附属设备、设施），由发包人负责保管并负担保管费用；对于承包人尚未移交给发包人的竣工工程（包括附属设备、设施），由承包人负责保管并负担保管费用。

21.4.5在承包人保管期间，发生工程、物资、设施设备等损坏、减少、灭失的，承包人应及时自费修复、补足、恢复原状。若承包人无法自行修复、补足、恢复原状的，应及时书面告知发包人，并承担由此产生的全部赔偿责任。造成的工期延期的，由承包人自行承担。

21.5合格工程的移交

21.5.1通过竣工验收程序、发包人确认竣工工程验收合格后，承包人应在发包人通知的期限内向发包人办理工程移交手续；承包人不得以任何理由拒绝在发包人通知的期限内完整地向发包人移交工程，否则，发包人有权拒绝办理竣工结算及支付剩余的工程价款。

21.5.2承包人应当向发包人实施工程移交的内容包括但不限于：

①承包人实施承包的全部工程；

②工程的全部附属设施、设备（包括房屋钥匙、设备使用密码及配套工器具）；

③工程竣工资料原件（包括但不限于：工程施工资料，工程质量保证资料，工程检验评定资料，竣工图，规定的其他应交资料、各种管线图纸、附属设施以及设备的使用说明书、质量保证书、维修卡等）；

④其他属于承包人移交义务的工程、设施、设备、文件资料。

21.6电梯、消防工程、室外工程等不在本项目承包范围内，由发包人另行发包，但纳入承包人的总包管理、配合、协调范围。总承包服务费费率为    %，费率固定，实施过程中按照各个分包工程的实际合同金额（以货物采购及安装的形式发包的项目只计安装费）*总承包服务费费率，按实结算。

21.7承包人的响应文件必须完全响应磋商文件的要求，响应文件中一切有悖于磋商文件的条款均视作无效条款；承包人在响应文件中单方面设置限制采购人的条款和内容均将被视作无效内容，并且出现上述现象时，承包人应自行承担废标风险。响应文件中所有在磋商文件约定内容之外的与费用、进度、质量、索赔等有关的制约性内容在响应供应商成交人后，经发包人作出书面确认之前，均视作无效。

21.8承包人在成交人后视为对磋商文件中和响应文件中的承诺，不得随意提出材料品种和规格的变更，除非发包人和设计的同意，也不得以采购困难等理由延误工期，否则发包人可自行组织采购，视为甲供材料，费用从承包人工程款中扣除。

21.9承包人应落实或提供在后期交房期间的维保人员，并接受发包人的整改意见，承诺于24小时内作出回复，如有延误，发包方有权自行安排整改，其费用在承包人的费用中扣除。

附件：

附件1：房屋建筑工程质量保修书

附件2：廉政协议书

附件3：建筑施工安全承诺书

附件1:

房屋建筑工程质量保修书

发包人(甲方全称)：   杭州师范大学

承包人(乙方全称)：

甲方、乙方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》、《建设工程质量保证金管理办法暂行办法》、《浙江省<中华人民共和国消费者权益保护法>实施办法》及相关国家地方的法律法规，经协商一致，对                      项目签定工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

保修范围为承包人所承包项目的全部内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为    5     年；

3．装修工程为    2      年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2     年；

5．供热与供冷系统为   2   个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   2     年；

7．其他项目保修期限约定如下： 本工程施工图所包含的所有项目，质量保修期未明确的均为两年 。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1．保修期内，出现质量问题，乙方在接到甲方通知必须立即组织人员进场维修，响应时间（到现场）不得大于24小时，一般质量维修需在2天内维修完毕，严重质量问题需在接到甲方通知后24小时内拿出维修方案（须经甲方认可），按维修方案进行维修。若乙方未按约定时间派人维修的，缺陷责任期内，甲方有权扣除该质保金用于委托他人或自行组织维修；缺陷期外，乙方仍须提供免费、及时的维修维护，直至质保期满。甲方有权视具体情况追究乙方延误维修时间造成的一切损失。

2、乙方承诺专设24小时值班电话，提供全面及时的电话技术支持服务。

3．质量维修完成后，由甲方组织验收，经甲方签字确认满意后方可视为验收合格及完成本次维修工作。在完成维修后3天内，乙方必须提供一式两份报告给甲方，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

4、乙方承诺在质量保修期结束时，由专业工程师对设备进行一次全面的测试，发现由质量缺陷造成的任何故障由乙方负责自费解决并必须得到甲方的同意。

四、保修费用

属于质量保修范围内的维修费用在质保期内均由乙方承担（缺陷责任期内，甲方可从乙方质保金中扣除，若质保金不足的，由乙方根据维修发生的费用自行承担）。

五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：

工程质量保证金在工程竣工验收合格日起两年缺陷责任期满且回访合格后归还，不计利息，扣除相应的扣款（由于乙方维修不及时而甲方自行维修的费用）后，结清余款（无息）。

甲方在保修期内发现质量问题并通知乙方，乙方应及时派专业人员进行维修，如乙方未及时派专业人员进行维修，甲方有权请其它人进行维修，由此产生的费用将从乙方的质量保修金中予以扣除，同时乙方将承担因维修延误给甲方造成的一切损失。

本工程质量保修书，由甲、乙双方在签订施工合同前签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发　包　人（公章）：　杭州师范大学    承　包　人（公章）：

法定代表人或                          法定代表人或

其委托代理人：                        其委托代理人：

附件2：

廉政协议书

建设单位（甲方）：  杭州师范大学

施工单位（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目甲乙双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政协议书。

第一条　甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目施工合同文件，自觉履行合同的约定。

（三）工程建设的业务活动必须坚持公平、公正、公开、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益而损害国家、集体和对方利益；不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在工程建设业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时纠正对方，情节严重的，应向其上级主管部门或院校纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条　甲方的责任

甲方的领导和从事该工程建设项目的管理部门及工作人员，在工程建设业务活动的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方推介或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条　乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条　违约责任

（一）甲方及其工作人员有违反本协议书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定，给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方及其工作人员有违反本协议书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定，给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

第五条　本协议书作为工程建设施工合同的附件，与工程建设施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条　本协议书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

甲方单位：（盖章）                                乙方单位：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：                       法定代表人或其委托代理人：

附件3：

建筑施工安全承诺书

为了加强施工现场的安全施工管理，深入贯彻"安全第一，预防为主"安全生产方针，依据“谁施工、谁负责”的原则，落实安全生产责任，加强安全生产、文明施工及治安消防管理，切实有效的防止各类事故的发生，保证施工人员在校内施工过程中的人身安全和健康，确保施工顺利进行，根据《中华人民共和国安全生产法》、学校有关安全生产管理规定，结合本校实际情况，就相关项目施工订立本责任书：

- 施工项目

- 项目名称：_____________________________________________________

- 项目地点: _____________________________________________________

- 项目时间: _____________________________________________________

- 施工单位责任管理目标及承诺

1.承诺在施工期间，严格按杭州师范大学的要求，依照国家及省市安全法规定、《建筑施工安全检查标准》，明确安全责任，做好施工组织设计和施工安全技术交底，服从杭州师范大学相关部门的日常管理和检查。

2.承诺对本单位施工人员进行安全教育，有健全的安全管理制度，保证施工人员遵守相关规范，服从杭州师范大学现场管理人员的管理。

3.承诺文明施工，保证现场不出现消防安全事故和工伤事故，设立现场安全负责人。杭州师范大学现场监管人员若发现有重大不安全因素时，随时有权要求施工方停工整改，施工方不得继续违章操作强行施工。如因施工发生任何意外或造成人员伤亡，施工方承诺承担完全负责，与杭州师范大学无关。需上报杭州市安监局及有关部门的安全事故，一切手续由施工方负责处理，无需杭州师范大学办理。

4.承诺施工期间不影响杭州师范大学师生正常教学、工作、生活和学校卫生、环境安全，对本单位施工人员造成的一切不良影响负责。

5.在责任期内的施工过程中，各级部门安全文明检查中合格率达到100%，杜绝不良影响。

6.在责任期内，杜绝发生重大事故，包括火灾事故、现场交通事故等。

7.施工过程中有责任在施工单位区域内和作业点做好文明施工，减少施工噪音，施工污染、杜绝扬尘，控制污染源并及时处理，严禁建筑垃圾随意堆放。

8.以人为本，关心员工，努力做好各种疾病和职业病的防治工作，减少或消除各类疾病和职业病的发生。同时现场员工必须正确使用劳动保护用品，特种作业人员必须持证上岗。

9.在责任期限内杜绝发生火灾事故，落实各级消防制度。

10.注意和加强内部治安宣传教育管理，杜绝重大治安事件和刑事案件的发生。

11.如涉及高空作业，施工单位则需另外签订《高空作业安全施工承诺书》

二、施工单位安全责任

为了完成上述管理目标，施工单位必须采取有力措施，行使下列职责：

1.施工时是安全生产的直接责任人，必须严格执行甲方的有关安全生产的规定、制度；

2.进场施工前向我校相关管理部门提供相应资质证明材料，并负责为所有施工方安装施工人员办理医疗及工伤社会保险，并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在施工过程中如发生人身伤亡事故，由施工方承担全部责任；

3.应对现场安装施工的行为完全负责，施工方安装施工人员不得违章作业，冒险作业，不能疲劳作业，并按规定做好保护工作；

4.在施工现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，不能满足安全施工需要时，人员不得进入施工现场。

5.高空悬空作业必须系好安全带；

6.施工前不得喝酒，在禁止吸烟的区域不得吸烟；

7.现场内不得赤脚，不得穿拖鞋、高跟鞋，高空作业不得穿皮鞋和带钉易滑鞋；

8.施工现场应设安全防护设施，采用护栏、挡板及警示禁行标志；如工程过程中存在洞、坑、沟等危险部位，除采用防护设施外，还应采用木板、毛竹片或钢板等对危险部位进行有效覆盖，防止跌落；未经甲方管理人员批准，不得随便拆除已架设的安全防护设施及安全装置和安全标牌；

9.不得私自乱接乱拉电线，保护工地上临时用电电缆及配电箱的完好，不得用材料、工具等压砸电缆电线，确保用电安全；

10.不得在施工现场烧火，不得违反用电、明火作业、易燃易爆物品等安全管理制度

11.不得从高处向下抛扔任何物资、材料，堆放时不得超过支撑限重的70%；

12.不得在高处临边一米范围内堆放活动材料；

13.不得在操作面上及高处临边竖立放置工具和线材；

14.使用电动工具，必须按操作规程和说明书要求正确佩戴防护用品；

15.施工过程中必须严格遵守安全操作规程；

16.不应疲劳作业，不得在操作面上及楼层上睡觉。

17.不得在道路广场等公共场合搅拌水泥、混凝土、制作各类预制件，如场地狭小，确需在公共场合施工，必须及时清理，恢复地面原貌。

18.现场所有的材料应统一摆放整齐，且不得放置在道路、广场等公共场合，保证校园环境整洁。

19.工程施工过程中所产生的建筑垃圾应采取袋装，不得放置在道路、广场等公共场合，同时建筑垃圾应及时清理，做到人走场清，建筑垃圾最长堆放时间不得超过48小时。

20.施工单位有责任保护学校财产物品，施工过程中不得拆卸校园内公共设施，如确因工程实际需要，须对其移除或拆卸，应报建设单位同意或与建设单位协商处理。工程结束后，应及时复原公共设施。对擅自损坏、拆卸、移动所造成的后果要承担主要责任。

21.如工程项目地点在绿化范围内，施工单位施工前三天应告知建设单位绿化相关人员，上报在施工范围内可能损害到的绿化植物数量、品种等，在施工前一天应在建设单位绿化人员指导下完成施工范围内绿化的移除工作；施工单位完成施工项目之后，在3天时间内完成绿化的复原工作，相关的种植技术问题及时与建设单位绿化工作人员商榷已保证绿植的成活率，不能擅自复原，需要另行采购绿植所产生的费用由施工单位承担。

22.对人身安全健康存在威胁工程（如电焊、切割、油漆工程等），必须在我校相关管理部门指定地点施工作业，不得在人员密集的办公、学习、生活区、公共场地施工；如确因工程实际需要，必须在上述场合施工，应报管理部门同意，且避开人员办公时间施工作业。

23.把好现场安全防护用品、设备、设施安全使用关，严禁不合格产品进入施工现场。

24.做好本单位施工区域和作业点的安全生产、文明施工工作，并服从建设单位统一布置安排。

25.施工方人员进入校内楼栋应服从学校相关人员（宿管员及楼宇管理员等）管理，不得随意翻阅室内任何物品，如室内发生失窃事件，应积极配合相关人员检查。

26.施工方人员如需进入楼层作业，应事先提供当天现场作业人员相关证件（身份证复印件、劳动合同复印件等），报甲方备案，并及时办理所需相关证件。

27.施工方人员进出校内楼栋应积极配合学校相关人员检查：如包裹口袋、工具箱（盒）、器械等。

28.施工方人员如需进入校内楼栋施工，应提前三个工作日向建设方报备，不得擅自进入楼内施工。

29.安全问题包括不仅限于上述情况，如有未尽详细事宜，参照国家法律法规的有关条款执行。

三、处罚条款

1.发生重伤和死亡事故，应由甲方主管部门牵头，双方参加，组成事故调查组，查清事故原因，分清事故责任，提出对事故的处理意见，并按有关规定及时向有上级报告；

2.由于施工方没有尽到自身安全责任，造成重大安全事故，主要和相关责任者已触及刑律的，报检察院或劳动监督部门处理；

3.施工方安装施工人员违章违纪作业造成安全事故的，施工方负全部责任，并由施工方事故责任者承担造成的经济损失和刑事责任；

4.施工现场发生安全事故，导致重大伤亡的，相关赔偿责任全部由施工方承担。

5.如因施工方或施工方安装施工人员过错给学校造成损失，由施工方负责向校方赔偿，校方有权直接从施工方工程款中将相关损失赔偿款进行抵扣。

6.如施工方未经建设方允许，擅自进入楼内施工，需承担因此造成的经济损失和刑事责任，且建设方保留追究责任的权利。

7.在施工中产生严重安全问题，将被列入黑名单，禁止进入我校进行任何施工。

三、本承诺书是杭州师范大学对外来施工安全监管的有效证明文件，是合同的附件，具有法律效力。

四、本协议自签订之日起生效，一式两份，双方各执一份。

施工单位（盖章）：

负责人（签字或盖章）：

- 第五部分  响应文件部分格式文件

## 格式一：响应声明函

杭州师范大学：

浙江省成套招标代理有限公司：

本单位自愿参加杭师大仓前恕园5、6号4层-14层修建工程(项目编号：HZNU-2020503)的响应，并保证响应文件中所列举的投报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的，我方：

1、遵守中华人民共和国、浙江省、杭州市有关的法律法规规定，自觉维护建筑市场正常秩序。

2、响应文件无虚假不实的内容。若评审过程中查有虚假，同意作无效文件处理并承担相应的法律责任，若成交之后查有虚假，同意被废除成交结果并承担相应的法律责任。

3、保证本公司拟派项目负责人（姓名及身份证号码）              无在建施工工程项目（有在建工程已经业主同意调离并在当地行业主管部门备案，并已在响应文件中附相应资料）。工程实施过程中，保证按照响应文件承诺派驻管理人员及投入机械设备。

4.响应文件不存在哄抬价格或低于成本的恶意报价行为。

5、已详细阅读全部磋商文件，包括磋商文件补充文件（（如果有，包括相关的补充、更正、澄清公告和文件））、参考资料及有关附件，确认无误。我方完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求。

6、同意提供按照贵方可能要求的与响应有关的一切数据或资料等。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、如成交，保证按照磋商文件要求及响应文件的承诺与采购人签订合同，保证履行合同条款并交纳履约保证金（如需要）。

8、同意在磋商文件中供应商须知规定的响应文件开启日期起遵守本响应书中的承诺且在响应有效期满之前均具有约束力。

9、响应有效期内不撤销响应文件；强行撤销的，承诺按本项目预算金额的2%赔偿对采购人及采购代理机构造成的损失。

10、完全理解贵方不一定要接受最低价的响应。

11、如成交，按磋商文件规定与采购人签订合同。如拒绝签订合同，承诺按本项目预算金额的2%对采购人及采购代理机构进行赔偿；赔偿金额不足以弥补采购人损失的，承诺继续承担超过部分的损失。

12、单位、法定代表人、本项目授权代表及本项目负责人在参加本项目前三年内（以法院判决书生效日期为准）均无行贿犯罪记录。

13、如成交，按磋商文件规定的采购代理服务费标准，承诺在签订合同前向采购代理机构支付采购代理服务费。

14、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取成交、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在磋商采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第(1)至(5)项情形之一的，成交、成交无效。

本公司若违反以上承诺，将无条件接受有关监督管理部门的调查，并愿意承担取消成交资格、限制参与政府采购活动等一切法律责任。

供应商全称（盖单位公章或CA章）：

联系电话（手机及座机）：

传真：

电子邮件：

纳税人识别号：

开户银行：

银行账号：

联系地址：

邮政编码：

日    期：        年  	 月    日

注：未按照本响应声明函要求填报的将被视为非实质性响应，从而可能导致该响应文件被拒绝。

如联合体响应，供应商全称应填“联合体主办方（单位名称）和成员单位（单位全称）的联合体”。(资格条件允许的情况下)

## 格式二：法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

2-1法定代表人身份证明

姓名：           性别：           年龄：           职务：

身份证号码：                           系                          （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商全称（盖单位公章或CA章）：

日期：   年    月    日

法定代表人身份证复印件粘贴处（正、反面）

2-2法定代表人授权委托书

杭州师范大学：

浙江省成套招标代理有限公司：

本人      （姓名）系     （供应商名称）的法定代表人，现委托      （姓名）  （职务）为我方授权代表，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改杭师大仓前恕园5、6号4层-14层修建工程响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

该授权代表无转委托权，特此委托

附：

1、委托代理人身份证复印件

2、授权代表为供应商在职员工的证明文件（供应商为其缴纳的社保记录或劳务合同等）。

供应商全称（盖单位公章或CA章）：

日期：      年      月      日

授权代表身份证复印件粘贴处（正、反面）

注：授权委托书必须加盖单位公章或CA章，否则视为无效响应文件。

## 格式三：资格后审材料

| 序号 | 资格条件要求 | 要求提供的证明材料 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 1）如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”； 2）如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”； 3）如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件； 4）如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”； 5）如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明。 注：具体资格要求详见“第一部分 磋商公告”中“二、申请人的资格要求”。 |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 1）近期资产负债表、利润表等财务报表资料文件或其它财务状况报告； 2）供应商因新注册成立等原因无法提供相关材料的，应在响应文件中提交如实的情况说明。 |  |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函，详见附件1。 |  |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 1）最近一年内任意一月依法缴纳税收的证明材料指供应商参加政府采购活动前最近一年内任意一月依法缴纳税收的凭据（完税证明或纳税证明或银行电子缴税付款凭证等）； 2）依法免税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税； 3）最近一年内任意一月依法缴纳社会保障资金的证明材料指供应商参加政府采购活动前最近一年内任意一月依法缴纳社会保险的凭据（社保缴费专用收据或银行电子缴税付款凭证或社会保险缴纳清单等）； 4）依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金； 5）供应商因新注册成立等原因无法提供相关材料的，应在响应文件中提交如实的情况说明。 |  |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内（新成立不满三年的公司自成立之日起算）在经营活动中没有重大违法记录 | 没有重大违法记录承诺函，详见附件2。 |  |
| 6 | 供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 | 未被列入记录名单承诺函，详见附件3。 |  |
| 7 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 | 须提供不存在利害关系承诺函，详见附件4。 |  |
| 8 | 公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接购买服务。 | 供应商不属于公益一类事业单位承诺函，详见附件5。 |  |
| 9 | 本项目不接受联合体响应 | 非联合体承诺函，详见附件6 |  |
| 10 | 其他特定资格条件 | 须提供符合磋商公告上列明的其他特定资格条件的证明文件复印件并加盖公章。 具体如下： 具有建筑装饰装修工程专业承包企业资质贰级及以上； 拟派项目经理具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师资格； 具有企业安全生产许可证； |  |
| 11 | 根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）第6条规定接受金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构（应依法办理了工商、税务和社保登记手续，获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，能证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力）、以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业（应依法办理了工商、税务和社保登记手续，能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，能证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力）。 | 除基本资格要求应提供资料外，还应提供以下资料：1）金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构提供总公司（总机构）授权；2）个体工商户、个人独资企业、合伙企业等应提供房产权证或其他有效财产证明材料。不属于以上2种的，此项不需要提供相关资料。 |  |

注：请按以上顺序编排所需资格文件并填写页码，表后附上相关证明文件。未提供上述材料任何一项或未完整提供或无法证明是否符合资格要求的均按无效标处理。

附件1：具有履行合同所必需的专业服务（技术）能力的承诺函

具有履行合同所必需的专业服务（技术）能力的承诺函

（采购人）                   ：

我方 （供应商）          承诺具有履行合同所必需的专业服务（技术）能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（响应/成交/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商全称（盖单位公章或CA章）：

日期： 年  月  日

附件2：没有重大违法记录承诺函

没有重大违法记录承诺函

（采购人）                  ：

我方（供应商）            具有良好的商业信誉，在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（响应/成交/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商全称（盖单位公章或CA章）：

日期： 年  月  日

附件3：未被列入记录名单承诺函

供应商未被列入失信记录名单承诺函

（采购人）                  ：

我方（供应商）            郑重承诺：到本项目响应文件递交截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商全称（盖单位公章或CA章）：

日期： 年  月  日

附件4：不存在利害关系承诺函

与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函

（采购人）                  ：

我方（供应商）            郑重承诺，我方此次参加（采购人名称）      （项目名称）             的响应，与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

供应商全称（盖单位公章或CA章）：

日期： 年  月  日

附件5：供应商不属于公益一类事业单位承诺函

供应商不属于公益一类事业单位承诺函

（采购人）                  ：

我方（供应商）            郑重承诺：我单位不属于公益一类事业单位，可承接（采购人名称）           （项目名称）             的相关服务内容。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

供应商全称（盖单位公章或CA章）：

日期： 年  月  日

附件6：非联合体响应承诺函

供应商非联合体响应承诺函

（采购人）                  ：

我方（供应商）            郑重承诺：我单位以非联合体响应的方式参加此次（采购人名称）      （项目名称）             的响应。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

供应商全称（盖单位公章或CA章）：

日期： 年  月  日

## 格式四：以往业绩情况表

（一）201_年_月以来业绩情况汇总表

| 序号 | 项目名称 | 合同内容 | 合同价 | 签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：本表后附对应的业绩详细情况表及评审办法中要求的证明材料。

（二）201_年_月以来业绩详细情况表

| 序号 | （对应业绩汇总表中的序号） |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 甲方（买方）名称 |  |
| 甲方（买方）地址 |  |
| 甲方（买方）联系人姓名 |  |
| 甲方（买方）联系人职务 |  |
| 甲方（买方）联系人电话 |  |
| 合同内容 |  |
| 合同价格 |  |
| 签订日期 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：本表后附对应的证明材料，具体内容见评审办法。

## 格式五：商务/技术偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应文件响应 | 正/负/无偏离 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1、“商务偏离”是指对“商务部分”中条款（项目完成时间、付款方式等）的偏离，“技术偏离”是指对“第三部分  项目技术及服务要求”中条款的偏离。本表仅在有偏离时填写，注明是正/负/无偏离，并说明理由。“响应文件响应”复制“磋商文件要求”内容，未填写或未提供视为无偏离。

供应商全称（盖单位公章或CA章）：

日    期：        年  	 月    日

## 格式六：拟投入本项目的服务管理团队情况表

（一）拟投入本项目的服务团队人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 职称及相关专业认证（或执业资格）情况（如评分需要） | 在本单位工作年限 | 在本项目中拟担任职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 项目负责人 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 其他说明：（如有） |  |  |  |  |  |

注：本表后附对应的人员详细情况表及其为供应商正式员工的证明文件（供应商为其缴纳的社保记录或劳务合同等证明文件，其中社保记录可在资格后审材料中勾注，劳务合同可附在对应的人员详细情况表后）。

（二）拟投入本项目的服务管理团队人员详细情况表

| 序号 |  | （对应人员汇总表中的序号） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般情况 |  |  |  |  | 证明材料 | 材料页码 |
| 姓名 |  |  |  |  | 身份证复印件 |  |
| 年龄 |  |  |  |  |  |  |
| 是否为正式员工 |  |  |  |  | 社保记录或劳务合同等 |  |
| 在本单位任职时间 |  |  |  |  |  |  |
| 职务（本单位） |  |  |  |  | \ | \ |
| 职务/职责（本项目） |  |  |  |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |  | 相关证书复印件 |  |
| 职称及相关专业认证（或执业资格） |  |  |  |  |  |  |
| 以往经验 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 合同签订时间 | 该项目中任职 | 证明材料 | 材料页码 |
|  |  |  |  |  | 按评审办法要求提供合同复印件等 |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

注：本表后附对应的证明材料；“职称及相关专业认证”、“以往经验”仅在评审办法有对应评分项时填写；具体内容见评审办法。

## 格式七：报价开启一览表

杭州师范大学：

浙江省成套招标代理有限公司：

按贵方磋商文件要求，如你方接受本响应文件，我方承诺按照如下报价开启一览表的价格完成杭师大仓前恕园5、6号4层-14层修建工程(项目编号:HZNU-2020503)的实施。

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目负责人 | 工期 （日历天） | 响应报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 杭师大仓前恕园5、6号4层-14层修建工程 |  |  | （小写）： （大写）： |
| 本报价已包含磋商文件“第二部分 供应商须知 \三、响应文件\（六）响应报价”要求的全部内容。 |  |  |  |
| 项目负责人 | 姓名： 身份证号： |  |  |

注：1、如项目分标项（如有），请按前附表要求编制本表，并在明显位置注明标项号及标项名称。每个标项的响应总价不得超过标项总预算（最高限价），分项报价（明细）不得超过分项（明细按财政“批复预算号”计）采购预算（最高限价）。

2、供应商需按本表格式填写，不得自行更改。

3、本响应文件及其所附文件涵盖了我方要约的全部内容。

(1)我方要约有效期为自响应文件递交截止日起90天；

(2)在谈判有效标期内，我方受响应文件之价目表上我方要约金额的约束。

4、本响应文件，你方之接受函，对我们双方均具约束力。

5、另外，我方承诺还将就你方所要求的进一步信息提供给你方。

供应商全称（盖单位公章或CA章）：

日    期：        年  	 月    日

格式八：1.单位工程报价汇总表

项目名称：

| 序号 | 内 容 | 报价合计 （元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 分部分项工程量清单 |  |
| 二 | 措施项目清单（1+2） |  |
| 1 | 组织措施项目清单 |  |
| 2 | 技术措施项目清单 |  |
| 三 | 其他项目清单 |  |
| 四 | 规费 |  |
| 五 | 企业管理费 |  |
| 六 | 安全文明施工费 |  |
| 七 | 税金[（一+二+三+四+五+六）*费率] |  |
| 八 | 总报价（一+二+三+四+五+六+七） |  |
| 总报价(大写): |  |  |

注:本表适用于：

（1）只有1个专业工程分部分项工程量清单的单位工程发包项目的报价汇总；

（2）其余采购项目的单位工程报价汇总。

供应商全称（盖单位公章或CA章）：

格式八：2.分部分项工程量清单报价表

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 |  |
| 1 | 涂料粉刷 | - 原涂料起壳、污花部分铲除 - 2、腻子批刮2遍打磨 3、乳胶漆3遍 4、脚手架 | ㎡ | 2300 |  |  |  |  |  |
| 2 | 外墙粉刷 | - 原涂料起壳开裂部分及砂浆铲除 - 2、水泥砂浆粉刷 2、外墙腻子批刮打磨， 3、外墙弹性涂料2遍 4、登高措施自行考虑(10m) 5、注此项为零星修补 | ㎡ | 80 |  |  |  |  |  |
| 3 | 门套整修 | 1、原木质门门套及门整修（含材料及五金配件） | 樘 | 150 |  |  |  |  |  |
| 4 | 塑木护墙板 | 1、成品6厚圆孔塑木板H=1150（颜色甲方确定、含玻璃胶) 2、10宽七字收口压条 3、25*25直角线条 4、原房间内插座、门吸、电视机等拆装 | ㎡ | 10150 |  |  |  |  |  |
| 5 | 厨柜 | - 原5600*800*600L型整体橱柜拆除 - 安装5600*800*600L型整体橱柜（含双口304不锈钢水池及水龙头、下水，采用实木多层板、台板2厚黑色大理石） | 组 | 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | 垃圾清运 | 1、所有施工垃圾清运 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |

供应商全称（盖单位公章或CA章）：

格式八：3.主要材料及设备价格表

项目名称：                                                    第  页共  页

| 序号 | 编码 | 材料或设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：由供应商根据响应情况填写。

## 格式九：小微企业/监狱企业/残疾人福利性单位声明函

- 小微企业声明函

【非小微企业不需提供】

杭州师范大学：

浙江省成套招标代理有限公司：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。证明材料如下：

2.本公司参加_  （采购人名称）       单位的 （项目名称）      _项目采购活动提供□制造的货物□服务（请在“□”内打勾“☑”），由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业□制造（制造商的中小企业声明函另附）的货物□服务（请在“□”内打勾“☑”）。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物及进口货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖单位公章或CA章）：

日    期：        年  	 月    日

说明：

1）供应商为小型、微型企业的提供此函，其他类型单位不需提供此表；

2）联合体主办方和各成员单位分别提供此函。

3）所响应标项内的产品如由多个企业制造的，在填写企业类型时，按产品生产企业中规模最大的企业类型填写。

4）代理商响应，提供供应商及产品制造商出具的《中小企业声明函》。

5）响应产品制造商响应，提供供应商出具的《中小企业声明函》。

（二）监狱企业声明函

【非监狱企业不需提供】

杭州师范大学：

浙江省成套招标代理有限公司：

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：                     。

本企业参加（采购人名称）       单位的 （项目名称）         项目的采购活动，并由本企业为本项目提供货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖单位公章或CA章）：

日期： 年 月 日

说明：

1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2）监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

3）非监狱企业不需提供此声明函。

4）联合体主办方和各成员单位分别提供此函。

（三）残疾人福利性单位声明函

【非残疾人福利性单位不需提供】

杭州师范大学：

浙江省成套招标代理有限公司：

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）       单位的 （项目名称）         项目的采购活动，并由本单位为本项目提供货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖单位公章或CA章）：

日期： 年 月 日

说明：

1）非残疾人福利性单位不需提供此声明函。

2）联合体主办方和各成员单位分别提供此函。

## 响应文件封面

杭州师范大学

杭师大仓前恕园5、6号4层-14层修建工程

项目编号：HZNU-2020503

标项：（若有，没有则删去此行）

商务、技术文件/报价文件

响

应

文

件

供应商：（盖单位公章或CA章）

地址：

日期：

响应文件自评表

| 序号 | 评分项目 | 评分要点及说明 |  | 响应文件所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 响应报价 分 |  |  |  |
| 二 | 资信及商务情况 分 |  |  | 商务、技术文件第XX-XX页 |
|  |  |  |  | …… |
|  |  |  |  | …… |
|  |  |  |  | …… |
|  |  |  |  | …… |
|  |  |  |  | …… |
|  |  |  |  | …… |
| 三 | 技术情况 分 |  |  | 商务、技术文件第XX-XX页 |
|  |  |  |  | …… |

说明：本评分标准索引表须附在商务、技术文件正文第1页，并标注相应“评分内容和标准”所在页码。

- 第六部分  评审办法

## 一、评审办法

本项目评分采用：综合评分法。即在响应文件满足磋商文件全部实质性要求的前提下，按照评审因素的量化指标评审得分从高到低的顺序推荐供应商为第一、第二、……成交候选人的评审办法。

供应商的评审得分=商务、技术分+价格分。

评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

## 二、评审细则

(一) 商务、技术分（70分）(涉及的证明材料，需提供复印件，未提供的不得分)

| 序号 | 评分要点及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | (客观分) 供应商2017年7月1日以来（合同签订时间为准）承担过类似装饰装修工程项目业绩，每一个得2分。 【证明材料】同时提供合同复印件及竣（交)工验收报告（或资料）。 若上述证明材料无法体现业绩信息的，须同时提供业主证明材料，否则不予认可。 | 6 |
| 2 | (客观分) 拟派项目经理2017年7月1日以来（合同签订时间为准）承担过类似装饰装修工程项目业绩，每一个得2分。 【证明材料】同时提供合同复印件及竣（交)工验收报告（或资料）。 若上述证明材料无法体现业绩信息的，须同时提供业主证明材料，否则不予认可。 | 6 |
| 3 | (客观分) 供应商具有ISO9001质量管理体系认证证书的，得2分； 供应商具有ISO14001环境管理体系认证证书的，得2分； 供应商具有ISO18001职业健康安全管理体系认证证书的，得2分； 【证明材料】提供认证证书复制件。 | 6 |
| 4 | (主观分) 根据供应商的综合实力、知名度和信誉等情况等进行综合考虑打分。 【证明材料】供应商自行提供相关材料。 | 3 |
| 5 | (主观分) 项目组实施人员专业人员素质、技术能力、专业分布、经验等情况等进行综合考虑打分。（参考履历表和相关资料、证书等） 【证明材料】供应商自行提供相关材料。 | 4 |
| 6 | (主观分) 根据施工总体方案与技术保证措施进行综合考虑打分。 【证明材料】供应商自行提供相关措施和方案。 | 8 |
| 7 | (主观分) 各专业工种的配置和劳动力的投入是否能满足工程的需要。 【证明材料】供应商自行提供相关措施和方案。 | 5 |
| 8 | (主观分) 主要材料和部件的性能、品牌。 【证明材料】供应商自行提供主要材料品牌表。 | 5 |
| 9 | (主观分) 设备、原材料、半成品、外购件的质量保证措施。 【证明材料】供应商自行提供相关措施和方案。 | 3 |
| 10 | (主观分) 施工进度计划的质量保证措施是否具有针对性和可行性。 【证明材料】供应商自行提供相关措施和方案。 | 6 |
| 11 | (主观分) 根据安全文明施工保证措施及方案进行综合考虑打分。 【证明材料】供应商自行提供相关措施和方案。 | 6 |
| 12 | (主观分) 与现有施工现场的施工衔接方案进行综合考虑打分。 【证明材料】供应商自行提供相关措施和方案。 | 5 |
| 13 | (主观分) 供应商相关书面承诺、优惠条件。 【证明材料】供应商自行提供相关承诺。 | 2 |
| 14 | (主观分) 供应商针对本项目的售后服务方案，含质保期满后的服务方案。 【证明材料】供应商自行提供相关方案。 | 2 |
| 15 | (客观分) 响应工期与采购文件中明确的计划工期相比，每少一天得1分，最高得3分。 【证明材料】供应商自行提供相关方案。(请在商务技术文件中明确掉工期时间) | 3 |

（二）价格评分（30分）

| 序号 | 评分要点及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 所有合格供应商中最低最终报价（或政策功能扣除后的最终报价）为磋商基准价，各供应商的价格得分=磋商基准价÷各供应商的最终报价（或政策功能扣除后的最终报价）×价格满分分值。（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。 | 30 |

1、政策功能的评审价格扣除

（1）根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的最终报价给予6%的扣除，即最终报价*94%，并用扣除后的价格计算价格评分。

同时符合以下所有要求的供应商被认定为小型、微型企业：

1）供应商按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定提供《中小企业声明函》】；

2）供应商所响应标项内产品均为小型、微型企业制造的产品【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》中“工业行业”规定提供制造商出具的《中小企业声明函》】。

（2）监狱企业参加响应【提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）残疾人福利性单位参加响应【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）联合体响应的，若其成员中有小微（监狱）企业，若其提供的是本企业或其他小微（监狱）企业制造的货物，且其协议合同金额占到联合体协议合同金额30%以上的，该联合体的最终报价为其最终报价扣除2%，即最终报价*98%。

（5）证明材料提供不全或无法证明的视为不符合政策功能的评审价格扣除要求，将不予评审价格的扣除。

（6）此项由磋商小组集体核实后统一打分。

2、重新评审

评审结果形成后，除下列情形外，任何人不得重新评审：

（1）资格性检查认定错误；

（2）分值汇总计算错误；

（3）分项评分超出评分标准范围；

（4）客观分评分不一致；

（5）经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形。

采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

采购人或者采购代理机构不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

3、磋商小组认为供应商报价明显低于其他合格供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效磋商或者无效响应处理。

## 政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银监局、市金融办、市经信委共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，并从2014年7月1日起正式启动信用融资工作，现将相关事项通知如下：

一、适用对象

在杭州市政府采购网上注册入库，并取得杭州市政府采购合同的杭州市内中小企业供应商。

二、相关信息获取方式

请登陆杭州市政府采购网（http://cg.hzft.gov.cn）“中小企业信用融资”专栏，可查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

三、申请方式和步骤

1、供应商若有融资意向，需先与六家合作银行对接，办理相关融资前期手续；

2、成交后，供应商应与采购单位或者招标代理机构及时联系，告知融资需求；

3、采购单位或者招标代理机构在政府采购信息系统录入成交合同信息时，须在合同备案页“是否为可融资合同”前打勾，并选择相应的信用融资合作银行，录入账号信息；

4、相关信息录入后，相关合作银行将在政府采购信息系统查询到合同备案信息，经审核，与供应商联系并办理相关融资事宜。

四、注意事项

请各采购单位和招标代理机构积极支持和配合政府采购信用融资工作，在合同备案环节务必请仔细核对收款银行、账号信息等内容，一旦录入将无法修改。