杭州市交通运输行政执法队机械式车位安装项目

竞争性磋商文件

（电子交易）

采购编号：CTZB-2020090646（S）

采购方式：竞争性磋商

采   购   人：杭州市交通运输行政执法队

采购代理机构：浙江省成套招标代理有限公司

日        期： 二〇二〇年十月

目     录

第一部分竞争性磋商采购公告	3

第二部分编制和提交采购响应文件须知	6

前附表	6

一、总则	11

二、磋商文件	14

三、磋商响应文件的编制	15

四、磋商响应文件的递交	19

五、开标	20

六、评审	21

七、定标	28

八、授予合同	28

第三部分项目技术规范和服务要求	31

第四部分采购合同的条款	33

第五部分应提交的有关格式范例	55

# 第一部分 竞争性磋商公告（电子交易）

一、项目基本情况

项目编号：CTZB-2020090646（S）

项目名称：杭州市交通运输行政执法队机械式车位安装项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：1233000

最高限价（元）：1233000

采购需求：

标项一 
   数量：不限

预算金额（元）：1233000

单位：项

简要规格描述：杭州市交通运输行政执法队设置机械式车位,分为1区、2区两个三层升降横移类机械式车位，车位合计29个。工程内容详见工程量清单和图纸。

备注：

合同履约期限：自合同签订之日起 30 日历天内完工，且通过验收交付采购人。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：标项一:单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质；拟派建造师（项目经理）具有房屋建筑工程专业贰级及以上资格；企业有效期内《安全生产许可证书》,拟派项目经理建造师证、拟派项目经理“三类人员”B类证书和施工现场专职安全生产管理人员“三类人员”C类证书复印件。（各类人员证书需在有效期内）。

三、获取（下载）采购文件

时间：/至2020年10月29日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：本项目采购文件实行“政府采购云平台” （http://zfcg.czt.zj.gov.cn）在线获取，不提供采购文件纸质版。

方式：供应商通过“浙江政府采购网”在线获取（公告下方选取“潜在供应商”处“获取采购文件”），不提供纸制版采购文件；供应商只有在“浙江政府采购网”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件。本项目采购文件不收取工本费；

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2020年10月29日 9:30（北京时间）

地点（网址）：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线响应

五、响应文件开启

开启时间：2020年10月29日 9:30 （北京时间）

地点（网址）：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线响应

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，且在响应文件提交截止时间前以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
    2.其他事项：1）、本项目对符合政府采购扶持政策的小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策；2）成交人应在合同签订前完成政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）全部注册步骤并成为正式注册入库供应商，否则将导致合同款无法正常支付，责任由中标人承担。请投标人尽早完成注册。https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry。（供应商注册页面） 3）供应商应安装“政采云投标客户端”，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html）。 4）电子交易具体流程详见操作指南：登录“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”，从首页-服务中心-帮助文档-项目采购-电子招投标，查看文档和视频。 5）采购公告下方的“游客”-“浏览采购文件”仅供阅览使用，不视作依法获取采购文件。采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取采购文件的供应商进行投标活动；对未按上述方式获取采购文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理。6）为支持和促进中小企业发展，杭州市财政局出台了政府采购信用融资政策，供应商可凭中标合同申请贷款，利率一般在基准利率左右（不同银行略有差异）。具体可登录http://220.191.208.230/login.do办理业务。

八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：杭州市交通运输行政执法队

地    址：浙江省杭州市下城区朝晖路122号

传    真：/

项目联系人（询问）：刘毅

项目联系方式（询问）：13396593861  0571-88818123

质疑联系人：陈旭明

质疑联系方式：0571-88818196

2.采购代理机构信息

名    称：浙江省成套招标代理有限公司

地    址：杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼17楼

传    真：0571-87631113

项目联系人（询问）：洪涛、赵卫华

项目联系方式（询问）：13958020715、13606523737

质疑联系人：冯东东

质疑联系方式：0571-87631297 、85331293

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：杭州市财政局政府采购监管处

地    址：杭州市中河中路152号617办公室

传    真：87715261

联系人 ：吕先生

监督投诉电话：87715261

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二部分 编制和提交采购响应文件须知

前附表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 杭州市交通运输行政执法队机械式车位安装项目 |
| 2 | 项目实施地点 | 本项目位于杭州市下城区朝晖路122号 |
| 3 | 资金来源 | 财政资金 |
| 4 | 项目内容 | 杭州市交通运输行政执法队机械式车位安装项目，采购要求详见磋商文件第三部分“项目技术规范和服务要求”。 |
| 5 | 工期要求 | ▲自合同签订之日起 30 日历天内完工，且通过验收交付采购人。 |
| 6 | 预算价格 | ▲预算人民币123.3万元，最高限价123.3万元。报价超过最高限价的响应文件无效。 |
| 7 | 磋商供应商资格要求 | 详见竞争性磋商公告中的资格要求。 |
| 8 | 承包方式 | 包工包料，本项目采用固定综合单价，工程量按实结算，但磋商文件中提及针对本项目的实际需求所产生的费用，各磋商供应商应在充分理解磋商文件及踏勘现场的基础上在措施和综合单价费用中予以充分考虑，如未能体现或不完全体现的，视为已经包含在报价中。 |
| 9 | 质量要求 | ▲符合（工程施工质量验收规范）合格，通过技术质量监督管理部门的验收。从项目验收合格之日起提供不少于24个月的质保期。对采购人提出的维护服务要求，供应商承诺4小时内上门检查及维修，两天内修复完毕以保证采购人正常工作。 |
| 10 | 资格审查方法 | 资格后审：资格后审是指在开标后由磋商小组根据磋商文件的规定对磋商供应商进行的资格审查，资格后审不合格的磋商供应商，由磋商小组对其响应文件按无效响应处理。 |
| 11 | 现场踏勘 | 本项目不统一组织现场踏勘，请各磋商供应商自行踏勘现场。 联系人：刘先生 联系电话：13396593861 |
| 12 | 响应文件有效期 | ▲响应文件提交截止时间起90日历天 |
| 13 | 磋商保证金 | 无需交纳 |
| 14 | 磋商文件答疑 | 磋商供应商如认为磋商文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应将要求澄清的问题加盖公章后，将要求澄清的问题加盖公章后将电子稿扫描件发送邮件至hongt@zjsct.cn。答疑回复内容是磋商文件的组成部份，并将在发布磋商公告的网站上以发布更正公告形式回复所有已获取磋商文件的供应商。 |
| 15 | 磋商文件的澄清与修改 | 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构将在提交响应文件截止时间至少5日前，在发布磋商公告的网站上以发布更正公告形式通知所有已获取磋商文件的供应商，不足5日的，采购人、采购代理机构将顺延响应文件提交截止时间。 |
| 16 | 响应文件的组成 | 由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三部分组成。 |
| 17 | 响应文件的编制 | （1）电子加密响应文件：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本磋商文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。 （2）电子备份响应文件：是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件，供应商可自主选择是否编制“电子备份响应文件”。 |
| 18 | 响应文件的签章 | 电子签章。 |
| 19 | 响应文件的形式 | 电子响应文件（包括“电子加密响应文件”和“备份响应文件”，在响应文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密磋商响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。 （2）“备份磋商响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份文件），其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。 |
| 20 | 响应文件份数 | （1）“电子加密磋商响应文件”：在线上传递交一份。（2）“备份磋商响应文件”：密封包装后（建议EMS邮寄）在响应文件提交截止时间前递交、一份（邮寄地址：杭州市下城区文晖路42号现代置业大厦西楼1706室洪涛收）。 |
| 21 | 响应文件的上传和递交 | （1）“电子加密响应文件”的上传、递交： a.供应商应在响应文件截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则响应无效。 b.“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。 （2）“备份响应文件”的密封包装、递交： a.供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密响应文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在响应文件提交截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份响应文件”（一份）； b.“备份响应文件”应当密封包装，并在包装上标注采购项目名称、供应商名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至响应文件提交地点的“备份响应文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“备份响应文件”自动失效。响应文件提交截止时间前，供应商仅递交了“备份响应文件”而未将“电子加密响应文件”成功上传至“政府采购云平台”的，响应无效。 |
| 22 | 开启（解密）响应文件和异常情况处理 | （1）采购组织机构按照磋商文件规定的时间通过电子交易平台组织磋商，所有供应商均应当准时在线参加磋商。 （2）响应文件递交截止时间后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。 （3）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密，供应商如按规定递交了“备份响应文件”的，以“备份响应文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效），否则视为响应文件撤回。 （4）响应文件提交截止时间前，供应商仅递交了“备份磋商响应文件”而未将电子加密响应文件上传至“政府采购云平台”的，响应无效。 |
| 23 | 响应文件提交地点及提交截止时间 | （1）地点：电子加密响应文件：政府采购云平台（www.zcygov.cn）在线递交； 电子备份响应文件（如提供）：提交（邮寄）浙江省成套招标代理有限公司（杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼1706楼洪涛收） （2）提交截止时间：2020年10月29日 9：30 |
| 24 | 磋商时间、地点 | （1）时间：2020年10月29日 9：30 （2）地点：供应商在线参加磋商。 |
| 25 | 投标方案讲解安排 | 无。 |
| 26 | 评审方法及标准 | 综合评分法，具体详见评审因素 |
| 27 | 结果公告 | 发布磋商公告的同一媒介上公告 |
| 28 | 合同 | 《杭州市交通运输行政执法队机械式车位安装项目合同》 |
| 29 | 合同款结算方式 | 详见磋商文件第四部分 采购合同的条款。 |
| 30 | 履约保证金 | （1）履约保证金递交形式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交； （2）金额：合同总价的 2 %； （3）递交时间：签订合同后3个工作日内。 |
| 31 | 采购代理服务费 | 采购代理服务费由成交人支付。采购代理费用参照国家计价格[2002]1980号文件规定标准计11631元； 结算方式及时间为：在领取中标通知书时由成交人一次性向代理机构付清。 开户名称： 浙江省成套招标代理有限公司 开户银行：中信银行杭州西湖支行 账号：7331610182600126385 |
| 32 | 政府采购政策 | （1）本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，价格优惠扶持见评审办法。 （2）满足转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）的规定的中小企业可享受优惠扶持。 满足关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）的规定的供应商可享受优惠扶持。 满足关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库[2017]141号）的规定的供应商可享受优惠扶持。 （3）节能产品、环境标志产品的强制采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） （4）节能产品、环境标志产品的优先采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） |
| 33 | 信用记录 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： （1）信用信息查询渠道及截止时点：采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商提交响应文件截止时间当天的信用记录将对本项目供应商的信用记录进行查询。 （2）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （3）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 （4）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 34 | 政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
| 35 | 特别提示 | 潜在供应商可在浙江政府采购网 http://www.ccgp-zhejiang.gov.cn/进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求。 |

注：以上内容如有变化将另行通知，如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动。

一、总  则

1.项目说明

1.1项目说明见编制和提交采购响应文件须知前附表(以下称“前附表”)第1项所述。

1.2杭州市交通运输行政执法队作为本项目采购人（合同中的甲方），浙江省成套招标代理有限公司为采购代理机构，自愿参加本次项目磋商的法人、其他组织或者自然人为磋商供应商，经评审产生并经批准的磋商供应商为成交供应商，签订合同后的供应商为合同中的乙方。

1.3潜在磋商供应商获取磋商文件后，必须按照国家《保密法》以及保密工作的相关规定，对磋商文件内容应承担保密义务，维护采购人的权益，发生窃、泄密事件潜在磋商供应商应承担相应的法律责任。

▲1.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲1.5为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2．采购方式：竞争性磋商。

3．采购项目需要落实的政府采购政策

1）、本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

2）、节能环保要求

根据财政部、国家发展改革委、生态环境部、国家市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

本次采购对属于节能产品政府采购品目清单规定的政府强制采购产品范围内的产品实施强制采购。投标人应当在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（复制件）。▲不能提供上述证书的，投标文件无效。

本次采购对属于品目清单范围但不属于政府强制采购产品的，实施优先采购，具体按评审办法。投标人在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书（复制件）。

节能产品政府采购品目清单，以财政部、国家发展改革委发布的最新一期节能产品政府采购品目清单为准。环境标志产品政府采购品目清单，以财政部、生态环境部发布的最新一期环境标志产品政府采购品目清单为准。国家确定的认证机构以国家市场监管总局发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录为准。（需按附件的格式提供该产品的认证证书。）

3）、小型、微型企业价格扣除。

3.1小型、微型企业应当同时符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3.2小型、微型企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.3对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予10 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.4大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业与组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

3.5符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.6符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

供应商可以就采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法及采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项向采购人提出询问，采购人将对此作出答复；供应商可以就采购活动中的其它事项向采购代理机构提出询问，采购代理机构将对此作出答复。答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，质疑期限为获取磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日（在磋商文件公告期限届满后获取磋商文件的，以磋商文件公告期限届满之日为准）起7个工作日内且在提交响应文件截止时间前，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

二、磋商文件

5．磋商文件的构成

5.1 磋商文件包括下列文件及附件

- 第一部分 竞争性磋商公告

- 第二部分 编制和提交采购响应文件须知

- 第三部分 项目技术规范和服务要求

- 第四部分 合同条款

- 第五部分响应文件格式及其附件

5.2  磋商供应商应认真审阅磋商文件中所有的内容，包括编制和提交采购响应文件须知、项目技术规范和服务要求、合同通用条款、合同专用条款、应提交的有关格式范例等。如果磋商供应商的磋商响应文件没有从实质上响应磋商文件要求，其磋商响应文件将被采购代理机构拒绝。

6. 磋商文件的解释

6.1 磋商供应商在收到磋商文件后，若有问题需要澄清，应于响应截止时间前，以书面（传真）形式送达采购代理机构，采购人与采购代理机构研究后，对认为有必要回答的问题，将以在发布磋商公告的网站上以发布更正公告形式通知所有磋商文件收受人。

6.2不论采购代理机构向磋商供应商发送的资料文件，还是磋商供应商提出的问题，均采用书面形式，任何口头提问及答复一律无效。

7. 磋商文件的修改

7.1 从磋商文件发出至提交响应文件截止日期前，采购代理机构可能会以补充通知的方式修改磋商文件。补充通知作为磋商文件的组成部分，在发布磋商公告的网站上以发布更正公告形式通知磋商供应商。

7.2  若有必要，采购代理机构将酌情延长提交响应文件的截止日期。

8. 磋商报价

8.1  标的物

杭州市交通运输行政执法队机械式车位安装项目。

详见第三部分——项目技术规范和服务要求。

8.2 本项目报价为固定综合单价，工程量按实结算，结算价须经第三方审计确认，结算价超过合同总价部分按财政有关规定必须控制在10%以内且另行签订合同。 若结算价超出10%，超出部份费用由供应商自行承担，供应商在报价时须充分考虑此风险。

报价包含供应商按照磋商文件约定完成磋商范围内全部工作的金额，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金等项目相关的一切费用。

《磋商初次报价一览表》是报价的唯一载体。

磋商供应商的报价表应按磋商文件要求的格式编制、填写报价内容(可自动增行)，按工程量清单报价，需要发生的施工的技术措施，磋商供应商未填报的费用的，视为磋商供应商无条件实施，采购人将视作该项费用已包括在综合单价报价内，不再调整。

8.3  其它费用处理

磋商文件未列明，而磋商供应商认为必需的费用也需列入报价。在合同实施时，采购人将不予支付磋商供应商没有填列的项目费用，并认为此项目的费用已包括在报价中。磋商供应商所承诺的服务如不标明价格，采购人将视为免费提供。

8.4  磋商报价货币

磋商响应文件中的单价和总价全部采用人民币报价。磋商报价应是唯一的，采购代理机构将不接受有选择的报价。

三、磋商响应文件的编制

9. 磋商响应文件的语言

磋商响应文件及磋商供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

10. 磋商响应文件的组成

磋商响应文件应由资格文件、报价文件、商务技术文件组成。

10.11、投标人的资格文件至少应包括以下内容：

证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定条件（如果项目要求）的有关资格证明文件。（以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当提供）

| 序号 | 资格条件 | 应提供的资格审查资料（除承诺函、说明、声明外的其他证件提供复印件） |
| --- | --- | --- |
| 1. | 基本资格要求： |  |
| 1.1 | （1）具有独立承担民事责任的能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； | 1）营业执照（或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料）复印件（供应商为自然人的，提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它依法缴纳税收的相关材料)复印件、社保登记证（或其它依法缴纳社会保障资金的相关材料）复印件；或【实施“多证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；】 |
| 1.2 | （2）具有健全的财务会计制度； | 2）近期资产负债表等财务报表资料文件（或其它财务状况报告，新成立的公司无法提供此材料必须提供情况说明）； |
| 1.3 | （3）具有良好的商业信誉； | 3）具有良好商业信誉的声明函；【声明函1】 |
| 1.4 | （4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； | 4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函；【声明函2】 |
| 1.5 | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； | 5）没有重大违法记录的声明函；【声明函3】 |
| 1.6 | （6）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； | 6）无违法失信的声明函。【声明函4】 |
| 2. | 特定资格要求： |  |
| 2.1 | （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 | 7）与其他供应商无利害关系的声明函。【声明函5】 |
| 2.2 | （2）具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质；拟派建造师（项目经理）具有房屋建筑工程专业贰级及以上资格； | 8）证书复印件 |
| 2.3 | （3）企业有效期内《安全生产许可证书》 | 9）证书复印件 |
| 2.4 | （4）拟派项目经理“三类人员”B类证书和施工现场专职安全生产管理人员“三类人员”C类证书复印件。（各类人员证书需在有效期内） | 10）证书复印件 |

注：上述资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过。

10.2磋商供应商的报价文件应包括以下内容：

（1）磋商响应函（格式见附件）；

（2）初次报价一览表（格式见附件）；

（3）报价清单（格式见附件）；

（3.1）报价清单报价表格式；

①项目量清单及计价表式：

1）报价总价封面

2）项目量清单报价说明

3）表1-1-1项目报价汇总表

4）表1-1-2单位项目报价汇总表

5）表1-2分部分项项目清单与计价表

6）表1-3-A组织措施项目（整体）清单及计价表

7）表1-3-B组织措施项目（专业项目）清单及计价表

8）表1-3-C技术措施项目清单及计价表

9）表1-3-A-1安全文明施工措施项目清单及计价表

10）表1-4其他项目清单及计价表

11）表1-4-1计日工表

12）表1-4-2.项目及计价表

13）表1-5主要工日价格表

14）表1-6主要材料价格表

15）表1-7主要机械台班价格表

②项目量清单报价分析表：

1）表2-1分部分项项目清单综合单价分析表

2）表2-2措施项目清单分析表

3）表2-3综合单价工料机分析表

4）表2-4措施项目工料机分析表

5）表2-5现场监控、临时宿舍取暖降温费用分析表

（4）中小企业声明函

10.3 磋商供应商的商务技术文件至少应包括：

（1）法定代表人资格证明书及法定代表人授权书（法定代表人直接参加磋商对相应文件签字时，只需提供前者），同时需附相关人员身份证明（如身份证复印件）；

（2）近五年（以磋商时间为准）磋商供应商的成功案例的业绩；成功案例需提供中标通知书（或合同）及竣工验收报告并加盖公章；

（3）商务技术偏离表；

（4）对磋商文件中有关条款的拒绝声明；

（5）廉政承诺书。

（6）项目概况表

（7）项目控制目标表

（8）拟投入的主要施工机械设备表；

（9）劳动力计划表

（10）计划开、竣工日期和施工进度网络图；

（11）施工总平面布置图及临时用地表。

（12）针对采购人特殊要求的技术措施表；

（13）项目管理班子配备情况表；

（14）项目经理简历表；

（15）项目技术负责人简历表；

（16）项目管理班子配备情况辅助说明资料。

（17）项目拟分包情况应填写项目拟分包情况表。

（18）重点难点分析及措施。

（19）节能产品的相关证明材料：

报价产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

（20）环境标志产品的相关证明材料：

报价产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（21）供应商认为需要提供的其他资料。

供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。投标文件中所需的各种证书、证件、证明资料如是复印件，须在复印件上加盖有效公章（CA章）。

11. 响应文件有效期

11.1响应文件有效期为从提交投标文件的截止之日起90日历天。▲供应商的响应文件中承诺的响应文件有效期少于磋商文件中载明的响应文件有效期的，响应无效。

19.2响应文件合格投递后，自响应文件截止日期起，在响应文件有效期内有效。

19.3在原定响应文件有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知供应商延长响应文件有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其响应文件，供应商拒绝延长的，其响应无效。

12. 磋商保证金

无须交纳。

13.响应文件的编制和签署

13.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线电子交易。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本磋商文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密响应文件。

13.2供应商应当按照本章节 “响应文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制磋商响应文件。

13.3本文件《第五部分  应提交的有关格式范例》中有提供格式的，供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第五部分应提交的有关格式范例》未提供格式的，请各供应商自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

13.4《响应文件》内容不完整、编排混乱导致《响应文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

13.5《响应文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

13.6供应商没有按照本章节 “响应文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读磋商文件，或者没有对磋商文件在各方面的要求作出实质性响应是供应商的风险，由此造成的一切后果由供应商自行承担。

14、响应文件的签章

14.1《响应文件》的签章：见《前附表》；

14.2《响应文件》应由供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖供应商公章。

14.3电子签章操作根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”。

15、响应文件的形式

15.1响应文件的形式：见《前附表》；

15.2“电子加密响应文件”：“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。

15.3“备份响应文件”：“备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份响应文件”视为无效的“备份响应文件”。

16、响应文件的份数

16.1响应文件的份数：见《前附表》。

四、响应文件的递交

17、响应文件的上传和递交

17.1“响应文件”的上传、递交：见《前附表》。

18、“电子加密响应文件”解密和异常情况处理

18.1“电子加密磋商响应文件”解密和异常情况处理：见《前附表》。

19、磋商响应文件的补充、修改或撤回

19.1供应商应当在提交响应文件截止时间前完成响应文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。提交响应文件截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间后递交的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

19.2提交响应文件截止时间后，供应商不得撤回、修改《响应文件》。

20、响应文件的备选方案

▲20.1供应商不得递交任何的响应备选（替代）方案，否则其响应文件将作无效处理。与“电子加密响应文件”同时生成的“备份响应文件”不是响应备选（替代）方案。

五、响应文件开启

21、开启形式

21.1 采购组织机构将按照磋商文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。

22、 开启准备

22.1开启的准备工作由采购组织机构负责落实；

22.2采购组织机构将按照磋商文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商因未在线参加开启而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

23、开启及磋商流程

23.1开启

（1）向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，供应商在30分钟内自行进行响应文件解密。供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密响应文件”解密的，如已按规定递交了备份响应文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份响应文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效；

（2）响应文件解密结束，通过邮件形式发送各供应商组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；

23.2磋商流程

（1）磋商小组对资格文件的符合性、商务技术文件的符合性，报价文件的合理性、准确性、符合性等进行审查核实。

（2）磋商小组所有成员集中逐个与单一供应商分别通过系统进行磋商，并将给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

（3）在磋商过程中，磋商小组经采购人代表确认同意后可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

（4）对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组以书面形式通过系统通知所有参加磋商的供应商。

（5）供应商按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求进行承诺并作为磋商响应文件的一部分，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章，通过系统提交。

（6）已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

（7）商务技术、报价磋商结束后，磋商小组将通过系统要求所有实质性响应的供应商按磋商小组规定时间内进行最终报价，最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

（8）采购组织机构公布最终报价，公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，供应商签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。

（9）经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

（10）评审结束后，通过系统公布成交候选供应商名单，及采购人最终确定成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

24、供应商资格审查

24.1响应文件开启结束后，磋商小组首先依法对各供应商的资格进行审查，审查各供应商的资格是否满足磋商文件的要求。磋商小组对供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，磋商小组可取消其成交资格并追究供应商的法律责任。

24.2供应商提交的资格证明材料无法证明其符合磋商文件规定的“供应商资格要求”的，磋商小组将对其作资格审查不通过处理（无效响应），并不再进行后续评审。

▲24.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关供应商均作资格无效处理。

▲24.4为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的。

六、评审

25、评审工作的组织

25.1采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的相关规定履行职责。

26、磋商小组的组建

26.1磋商小组由采购人或采购代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为三人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

26.2磋商小组成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

27、磋商小组的职责

27.1磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对响应文件进行比较和评价；

（4）确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

28、评审原则

28.1评审原则：磋商小组按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

28.2评审工作将依据磋商文件、响应文件及磋商文件中事先已列明的内容进行（如方案讲解、演示等）。

29、评审意见的争议处理

29.1磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

30、磋商小组纪律

30.1磋商小组成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，磋商小组成员不得私下与投标供应商接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

31、评审流程及内容

本项目具体的评审事务由磋商小组负责，评审流程及内容如下：

31.1 评审前准备

（1）由评审专家推选磋商小组组长，采购人代表不得担任磋商小组组长。

（2）由磋商小组组长召集所有磋商小组成员阅读磋商文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本情况、采购需求、合同主要条款、响应文件无效情形、评审办法、评审标准，以及其他与评审有关的内容。

31.2响应文件的资格审查、符合性审查

（1）磋商小组对所有供应商的响应文件进行资格审查，评价响应文件是否符合磋商文件的资格要求。

（2）磋商小组对所有通过资格审查的供应商的响应文件进行符合性审查，审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求（实质性响应的响应文件是指响应文件符合磋商文件规定的实质性内容、条件和规定）。

31.3响应文件的澄清、说明或补正

（1）对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

（2）供应商的澄清、说明或者补正应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

31.4响应文件的错误修正

31.4.1响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准。

（2）响应文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以报价一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

30.4.2对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

32、响应文件有下列情况之一者将视为无效：

32.1商务、技术文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经磋商小组认定后作无效处理：

（1）投标人资格审查不通过；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关供应商均作资格无效处理。

（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的。

（4）响应文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

（5）响应文件没有对本磋商文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本磋商文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在磋商文件中明确规定的其他无效情形的；

（6）响应文件存在一个或一个以上备选（替代）响应方案的；

（7）仅提交“备份响应文件”的；

（8）文件组成内容不齐全，本磋商文件规定必须提供而未提供的；

（9）响应文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（10）不响应或擅自改变本磋商文件要求或响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

（11）采购人拟采购的产品如属于品目清单范围内的强制采购品目的，供应商未能在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该产品节能产品、环境标志产品认证证书；

（12）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

31.2报价文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经磋商小组认定后作无效响应处理：

（1）响应文件没有对本磋商文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本磋商文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在磋商文件中明确规定的其他无效响应情形的；

（2）商响应文件存在一个或一个以上备选（替代）响应方案的；

（3）未按照磋商文件标明的币种报价的，或者响应报价涵盖的内容不符合磋商文件要求的；

（4）报价具有选择性的；

（5）最终报价超过最高限价的；

（6）仅提交“备份响应文件”的；

（7）响应文件组成内容不齐全，本磋商文件规定必须提供而未提供的；

（8）响应文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（9）不响应或擅自改变本磋商文件要求或响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

（10）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

33、响应文件的评估、比较、评分

33.1磋商小组按照磋商文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评审时，磋商小组各成员将独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，并汇总每个供应商的得分。评审细则详见评审办法。

33.2对采购组织机构工作人员汇总的评审结果进行确认。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，磋商小组组长（磋商小组主任委员）应提醒相关评审人员当场改正或书面说明理由，拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

34、修改评审结果

34.1除下列情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审：

（1）资格性检查认定错误；

（2）分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围的；

（3）磋商小组成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经磋商小组认定评分畸高、畸低的。

34.2采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

35、供应商排序及推荐成交候选供应商

磋商小组根据以下规定确定供应商排名并推荐中标（成交）候选供应商。

35.1磋商小组根据各供应商的综合得分从高到低依次进行排名排序。特殊情形按以下原则处理：

（1）评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；

（2）评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐；

（3）综合得分、投标报价和技术资信得分均相同的由磋商小组全体成员记名投票按少数服从多数的原则确定排名。

35.2磋商小组按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的和《关于政府采购竞争性磋商采购方式管理 暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124 号），可以推荐 2 家成交候选供应商。

36、起草、签署评审报告

评审结束后，磋商小组将通过“政府采购云平台”起草评审报告，磋商小组成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

37、评审因素及标准

37.1 磋商小组将通过打分的方式对各供应商满足采购需求、技术和服务、资信、最终报价等情况进行综合评审，最终得分为报价得分、技术、资信得分的总和。

37.2本项目采用综合评分法，由各评委独立记名打分，计算其算术平均值。经统计，得出各供应商的最终评审分，按最终评审分由高到低顺序排列。得分相同的，按磋商最终报价由低到高顺序排列；得分且磋商最终报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，并形成评审意见。具体分值安排如下：

（一）技术、资信评审（50分）：评审要点为：

| 序号 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康与安全管理体系认证且在有效期内，一个得1分，最高得3分。 | 3分 |
| 2 | 供应商近五年（2015年8月1日起至今，签订合同日期）具有与本项目相类似的工程业绩每个得1分，最高得5分。有效证明材料为中标通知书（或合同）及竣工验收报告并加盖公章。 | 5分 |
| 3 | 有施工总工期承诺得2分，没有不得分； 施工进度计划提供横道图或网络图得2分，没有不得分； 有施工进度保证措施得2分，没有不得分； | 6分 |
| 4 | 工程管理的组织结构形式与本工程的符合性情况 | 3分 |
| 5 | 拟派项目经理具有工程师职称的得1分，具有高级工程师职称及以上的得2分；（证明材料：职称证书） | 2分 |
| 6 | 拟派项目技术负责人具有工程师职称的得1分，有高级工程师职称的得2分。（证明材料：职称证书） | 2分 |
| 7 | 施工组织设计合理，适合本项目得1分； 项目管理的组织结构形式合理、适合本工程得1分； | 2分 |
| 8 | 提供合理的劳动力计划表得2分，没有不得分； 提供合理的施工机械设备表得2分，没有不得分； 提供合理的施工总平面布置图及临时用地表得2分，没有不得分； | 6分 |
| 9 | 提供安全文明生产施工的目标及保证体系措施的得2分，没有不得分； 提供施工质量的控制手段说明的得2分，没有不得分； 提供检验手段说明的得2分，没有不得分； 提供成品保护方案（防尘、防潮措施等）的得2分，没有不得分； 提供施工重点难点分析及措施的得2分，没有不得分； 提供确保工程验收顺利通过的技术、管理措施说明的得2分，没有不得分； | 12分 |
| 10 | 所选用材料的品牌、品质、性能、档次情况等。 | 4分 |
| 11 | 工程交付使用后保修期及服务的承诺及可靠性。 | 3分 |
| 12 | 响应文件中提供产品具有环境标志产品认证证书得1分；具有节能产品认证证书得1分。根据节能产品政府采购品目清单和环境标志产品政府采购品目清单进行评分，供应商应在响应文件中提供相关证明材料，否则不得分。 | 2分 |

（二）磋商报价得分，满分50分

满足磋商文件要求且最终报价最低的磋商供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他磋商供应商的价格分统一按下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×价格权值（即50%）×100

保留小数点后两位。

价格扣除：根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件的格式要求提供《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，磋商供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予 10% 的扣除（即投标报价*90%），用扣除后的价格参与评审（中标价及合同价仍以其投标报价为准）。

小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体 2% 的投标价格扣除。（即投标报价*98%），用扣除后的价格参与评审（中标价及合同价仍以其投标报价为准）。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

37.3 报价是成交的一个重要因素，但最低报价不是成交的唯一依据。

38. 评审内容的保密

38.1磋商开始后，直到宣布成交供应商止，凡属于审查、澄清、评价和比较磋商响应的所有资料，都不应向磋商供应商或与评审无关的其他人泄漏。

38.2在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及确定成交供应商过程中，磋商供应商对采购代理机构和磋商小组施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

39. 废标

根据《中国华人民共和国政府采购法》第三十六条和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及《财库〔2015〕124号》之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(一)因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的;

(二)出现影响采购公正的违法、违规行为的;

(三)在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有磋商供应商。

40. 可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

七、确定成交供应商

41.确定成交供应商

磋商小组将根据磋商文件和有关规定，履行评审工作职责，以评审原则和磋商文件评审办法为标准，全面衡量各磋商供应商对磋商文件的响应情况。对实质上响应磋商文件的磋商供应商，以综合得分由高到低顺序排列办法为标准，排出推荐成交的磋商供应商的先后顺序，并按顺序提出成交供应商建议。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。。

八、授予合同

42. 成交通知书

42.1确定成交供应商后，采购代理机构将在发布采购公告的网站上公布结果。

42.2成交供应商全部接受合同条件并签订合同后，成交通知书亦成为合同的组成部分。

42.3如成交供应商拒绝承担成交的项目，或提出采购人、采购代理机构不能接受的条件，致使合同无法签订，采购人将取消其成交资格，就由此造成的损失向磋商供应商提出索赔，并根据磋商小组推荐的成交候选人名单与下一顺序单位商谈合同，或报请批准后另行采购。

43．履约保证金

43.1拟签订的合同文本要求成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票、银行转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

43.2履约保证金在项目验收合格无任何质量服务问题后，5个工作日内原额无息退还。如果成交供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

44. 合同的签订

44.1成交供应商在收到成交通知书30日内，按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或授权委托人与采购人代表签订合同。

44.2响应文件、书面承诺文件、最终报价、成交通知书及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

44.3拒签合同的责任

成交供应商接到成交通知书后30天内借故否认已经承诺的条件而拒签合同或拒交履约保证金者，以磋商违约处理。因成交供应商的磋商违约行为给采购人造成的直接经济损失（包括但不限于：重新寻找供应商而产生的全部费用、新成交价格高于本次成交价格而产生的差价、其他直接损失等），由成交供应商全部承担。

44.4签订合同后，成交供应商不得将本项目进行转包。未经采购人同意，成交供应商不得采用分包的形式履行合同；否则，采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商还应承担相应的赔偿责任。

45.结算方式

详见磋商文件“第四部分 采购合同的一般和特殊条款”规定。

46.验收

46.1 采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现于合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

46.2严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

46.3验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国合同法》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

47.服务考核

对供应商进行考核，不定期对合同的履约情况进行检查，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，采购代理机构将视情况提请罚没履约保证金，终止合同，并给予网上通报，禁止其在一至三年内参与市本级政府采购活动，给采购人造成损失的，供应商须承担赔偿责任。

48. 采购方式改变

在符合资格的磋商供应商不足规定数量或磋商供应商提供的服务及其报价等不能满足采购人要求，以及采购过程中出现其他不正常情况时，经批准，重新选择合适的方式进行采购。

49.解释权

凡涉及本次磋商文件的解释权均属于采购人。

# 第三部分 项目技术规范和服务要求

- 项目基本情况

1、杭州市交通运输行政执法队设置机械式车位,分为1区、2区两个三层升降横移类机械式车位。

2、车位合计29个。

3、屋面采用0.5MM厚YX35-200-1000压型钢板(镀铝锌板,HDP涂层)。

- 技术规格书

1、技术标准、规范

依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到下列中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求（但不限于此，排列不分先后；如标准与规范要求有出入，则以较严格者为准）。

2、通过技术质量监督管理部门的验收。

三、项目特殊要求

1、供应商应充分考虑在组织措施中利用现有场地或其他方式解决办公、材料堆放、现场加工等问题，并同步做好施工期间的各项安全文明措施保障，按照规定办理相关施工现场的审批手续。

2、项目实施过程中，应采取各种必要措施减少施工过程中对现场单位的影响，按照相关规定办理各种夜间或者其他施工相应手续，如遭到投诉和处罚由供应商负责并妥善处理。相关措施费用请在报价中予以考虑并单独编列。

3、因场地、施工周期等原因导致的材料二次搬运、人工装卸、垃圾清运及外运等费用由供应商承担并纳入报价，今后不另行签证。

4、本次施工过程中产生的垃圾，相应垃圾外运，由供应商承担并纳入报价一次性包干，今后不做调整。

5、为保障正常办公秩序，各类建筑材料及建筑垃圾，应在指定地点堆放，不得随意堆砌。

6、施工期间的现场安全文明生产由供应商负责，如因供应商原因，导致出现安全文明生产责任事故，给原有房屋设施及其他第三方人员、设施造成损坏的，由供应商承担全部法律及经济赔偿责任，且不受合同总价限制。

7、供应商进场后直至施工完成移交采购人之前，对施工区域设施的各项完好性及消防、安全保卫工作承担全部责任，如在施工过程中，因供应商原因导致出现安全事故，相应责任及赔偿由供应商全部承担。供应商应做好施工范围内保留设施及涉及施工范围以外其他可能受影响区域设施的成品保护，如因供应商原因导致损坏的，由供应商负责维修。对此供应商应在措施费用中单列上述成品保护工作费用并包干使用。

8、本项目各项由供应商提供的材料除提供进场同步合格资料以外，均应按照相关规定委托具备资质的第三方检测机构（采购人指定）进行材料复检（包括质量及环保检测），相关费用由供应商承担并纳入投标报价。

9、本项目所使用的材料必须是符合设计要求的中档以上产品，供应商应在报价中列出所有涉及主要材料的具体品牌、规格、型号及相应单价，并注明是否具有环境标志产品认证和节能产品认证。

10、如图纸设计与现场实际情况有区别，以现场实际产生的工程量为结算标准。

11、项目实施期间的水电费由磋商供应商自行承担。

上述特别提示内容所涉及的费用，须在报价中予以充分考虑，如未能体现或不完全体现的，视为已经包含在整体报价中。

四、其他要求

- ▲施工工期：合同签订后  30  日历天内完工。

- ▲工程质量：符合（工程施工质量验收规范）合格，通过技术质量监督管理部门的验收。

- ▲从项目验收合格之日起提供不少于24个月的质保期。对采购人提出的维护服务要求，供应商承诺4小时内上门检查及维修，两天内修复完毕以保证采购人正常工作。

第四部分 采购合同的一般和特殊条款

甲方（全称）：杭州市交通运输行政执法队

乙方（全称）：     

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                               施工及有关事项协商一致，共同达成如下条款：

一、工程概况

1.工程名称：杭州市交通运输行政执法队机械式车位安装项目。

2.工程地点：

3.工程立项批准文号：/。

4.资金来源：财政资金。

5.工程内容：                                。

6.工程承包范围：磋商文件、磋商补充答疑文件、招标图纸范围内及工程量清单中明确的全部内容。

二、合同工期

工期总日历天数：签订合同后     天。

三、质量标准

工程质量符合（工程施工质量验收规范）合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）(¥元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写） (¥元)；

2.合同价格形式：固定综合单价合同 。

五、项目经理

项目经理：         。

六、合同文件构成

本合同与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.甲方和乙方通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于年月日签订。

十、签订地点

本合同在签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章，在财政指定媒体公示无异议后生效。

十三、合同份数

本合同一式份，均具有同等法律效力，甲方执份，乙方执份。

甲方：  (公章)                                         乙方：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：                               法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                                 （签字）

组织机构代码：                                   组织机构代码： 

地  址：                                 地  址：

邮政编码：                                 邮政编码：

法定代表人：                                       法定代表人：

委托代理人：                                      委托代理人：

电  话：                             电  话：

传  真：                             传  真：

电子信箱：                                           电子信箱：

开户银行：                             开户银行：

账  号：                                  账 号：

通用合同条款

略，见GF-2013-0201《建设工程施工合同》（示范文本略）

# 第三部分专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：

施工组织设计：施工组织设计是用来指导施工项目全过程各项活动的技术、经济和组织的综合性文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名称：                              ；

资质类别和等级：                             ；

联系电话：                                     ；

电子信箱：；

通信地址：                             。

1.1.2.5 设计人：

名称：           ；

资质类别和等级：                         ；

联系电话：    ；

电子信箱：                  ；

通信地址：                     。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：/。

1.1.3.9 永久占地包括：/ 。

1.1.3.10 临时占地包括：/     。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：

（1）《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》（2018年修订）

（2）《关于进一步加强建筑施工领域企业安全生产工作的实施意见》的通知（杭建工发〔2011〕130号）

（3）《关于进一步加强建设工程安全质量物联网管理应用平台建设的通知》（杭建工发【2012】426号）

（4）《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市建设工程推广应用预拌砂浆管理办法的通知》（杭政办函（2011）32号）

（5）《关于落实建筑工棚安装空调事宜的通知》（杭建工发【2011】237号）

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：（1）按通用条款约定；（2）国家规定的标准规范及浙江省、杭州市相关的标准规范。

1.4.2 甲方提供国外标准、规范的名称：/ ；

甲方提供国外标准、规范的份数：   /；

甲方提供国外标准、规范的名称：/  。

1.4.3甲方对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：详见招标技术要求。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书；

（2）成交通知书（或项目发承包基本情况表）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）其他合同文件：

①施工组织设计；

②其他：磋商文件及答疑补充文件。

1.6 图纸和乙方文件

1.6.1 图纸的提供

甲方向乙方提供图纸的期限：中标通知书发出后3天内；

甲方向乙方提供图纸的数量：3套施工图；

甲方向乙方提供图纸的内容：施工图。

1.6.4 乙方文件

需要由乙方提供的文件，包括：与施工有关的一切必要文件；

乙方提供的文件的期限为：1、合同签订后7天内，乙方应编制施工组织设计、进度计划及详细的工期、质量、安全文明保证措施方案，并报甲方审批。2、按月提供已完成工程量统计报表和下月工程进度计划，每月25日前报甲方；

乙方提供的文件的数量为：双方协商确定；

乙方提供的文件的形式为：按甲方要求；

甲方审批乙方文件的期限：收到文件后7天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：甲方及有关人员进行工程检查时使用的图纸由乙方提供。

1.7 联络

1.7.1甲方和乙方应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 甲方接收文件的地点：   待定       ；

甲方指定的接收人为：待定。

乙方接收文件的地点：     待定             ；

乙方指定的接收人为：待定。

监理人接收文件的地点：待定；

监理人指定的接收人为：待定。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按通用条款约定。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以现场施工围栏为界。

关于甲方向乙方免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：施工用水及用电等由乙方自行解决，费用包含在合同价中。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由乙方承担。

本工程的超大件：见设计文件

本工程的超重件：见设计文件

1.11 知识产权

1.11.1关于甲方提供给乙方的图纸、甲方为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映甲方关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款约定。

关于甲方提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款约定。

1.11.2 关于乙方为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款约定。

关于乙方提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款约定。

1.11.4 乙方在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：（除甲方指明外）乙方在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费包含在合同价款内。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：否 ；

允许调整合同价格的工程量偏差范围：  不作调整   ；

调整合同价格的修正时间：除本合同专用条款另有约定外，合同单价不调整，工程量清单在工程结算审核时调整 。

#### 2. 甲方

甲方应根据工程所需配备甲方代表，同时配备1-2名相关人员到岗履职。

2.2 甲方代表

甲方代表：

姓名：  ；

身份证号：；

职务：    ；

联系电话：      ；

电子信箱：        ；

通信地址：                       。

甲方对甲方代表的授权范围如下：督促本合同的实施，协调处理工程施工中出现的问题，负责施工全过程质量监督和检验，签署工序验收单，隐蔽工程验收单，审核工程进度和竣工验收报告，按合同条款签付工程进度款，监督施工进度和督促资料的完成，审核工程竣工结算。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于甲方移交施工现场的期限要求：开工前14天完成。

2.4.2 提供施工条件

关于甲方应负责提供施工所需要的条件，包括：按通用条款约定。

2.5 资金来源证明及支付担保

甲方提供资金来源证明的期限要求：  /。

甲方是否提供支付担保：/  。

甲方提供支付担保的形式：/。

#### 3. 乙方

3.1 乙方的一般义务

（5）乙方提交的竣工资料的内容：乙方按国家工程验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告。

乙方需要提交的竣工资料套数：另行协商。

乙方提交的竣工资料的费用承担：另行协商。

乙方提交的竣工资料移交时间：另行协商。

乙方提交的竣工资料形式要求：另行协商。

（6）乙方应履行的其他义务：a.在完成合同签订后7天内，乙方应编制施工组织设计及详细的工期、质量、安全文明保证措施方案，并报监理及甲方审定。

b.每月25日前提供已完成工程量统计报表和下月工程进度计划，报监理及甲方。需提供工程计划表一式五份。

c. 按《杭州市建筑工地文明施工管理规定》执行。乙方对施工安全、保卫工作负全责。乙方应加强施工的安全生产管理，制定安全操作规程，保证工程施工的安全，乙方应教育其职工进行文明施工，配备必要的安全生产设施和劳动保护用具。乙方应对其管辖范围内的人员和设备（包括甲方的人员和设备）以及工程的安全负责，应负责做好其所辖人员的工作场所和施工区的日常治安管理和安全保护工作。乙方必须注意保护工地邻近建筑物和附近居民的安全，防止因施工安全防范措施不当使附近居民的人员财产遭受损失。乙方必须对施工现场的用电安全负责。施工现场用电必须遵照杭州市建委颁布的施工现场用电管理条例执行。在施工现场做好警戒告示牌和围栏等设施，作好警示安全工作。如因为乙方原因造成项目或第三方人员、财产损失的，相关责任由乙方全部承担，且不受合同总价限制。

d. 在工程竣工验收交付前成品保护费用均由乙方承担；乙方应在做好自身范围内的成品保护工作的同时，还应配合做好对其他工程的成品保护工作，若因乙方原因破坏，则乙方应承担责任，并予以赔偿。如因为乙方原因造成项目或第三方人员、财产损失的，相关责任由乙方全部承担，且不受合同总价限制。

e.按《杭州市建筑工地管理规定》有关要求、规定执行，乙方应做到“工完、料清、场地清”。工程交接完成后，3天内应清除掉现场内所有不再需要的临时工程、设施、乙方的设备和多余材料、生活垃圾和废物，并修复因施工损坏的绿化，达到监理及甲方满意的状态。如乙方交工3天后仍不清除、修复，甲方可自行完成，发生的费用由乙方承担。

f.双方约定乙方应做的其他工作：

1) 如不能如期进场施工，造成工期的拖延，由此发生的经济损失，应由乙方负责承担。本工程甲方如要求乙方提前进场施工时，乙方无正当理由不得予以拒绝。

2）乙方须自行解决由于施工原因造成的邻里纠纷，并承担相关费用。

3）乙方需遵守监理及甲方工程管理的文明、安全、卫生、廉政制度，并签订相关责任书；建筑维护搭建必须确保监理及甲方相关的安全要求。

4）乙方应全权负责其劳务及职工的雇佣、工资的支付、房屋、膳食及运输的安排，乙方在任何时候应采取一切合理的预防措施，以防止其劳务及职员发生任何违法的、妨碍治安的行为，并维护治安和保护工程及个人财产免遭上述行为的破坏。

5）乙方应迅速有序地将其所购的材料运至现场，并承担其施工范围内全部试样、试验及检测的费用；当乙方必须开展与本合同有关的各种试验、试样、检测工作不符合现行有关规定（包括不及时开展相关工作），甲方有权直接指定符合有关规定的试验检测机构进行相关试验、试样检测工作，由此发生的费用由乙方承担。

6）乙方应服从监理及甲方对施工质量、进度的监督、检查、并为监督、检查提供便利；如果发现工程质量未达到合同标准，乙方应按质量要求积极返工、整改、直到满足合同质量要求；如果进度未达到合同要求，乙方应提出加快进度的措施、方法，并积极实施，直到进度符合合同进度要求。

7）乙方应负责承包项目在施工过程的之前、之中、之后以及由甲方分包的工程乙方之间协调工作，严格按操作工序规落施工，如场地、材料堆放、水电供应等，做好安全文明施工。

8）强化安全意识，抓好安全生产，杜绝事故的发生，施工中发生安全及人身事故均由乙方负责处理，并承担全部责任和费用。

9）如遇特殊情况需要紧急停工及整理现场卫生的，乙方必须无条件响应。

10)乙方施工负责人应常驻工地，并按时参加现场协调会，对会议纪要进行签字。

11)竣工验收前，应向监理及甲方提供本项目的全套竣工资料（所提供的检测报告以省、市级检测单位为准并满足国家的有关规定），在工程验收合格后10天内，向监理及甲方提供竣工结算报告书。

12）在现有设计图纸基础上（包括工序和材料），乙方按照现行施工技术规范要求（包括目前已经颁布但是尚未开始正式实施的技术规范）而采取的各项技术措施，包括但是不局限于界面搭接处理工艺、石材表面、侧面及背面处理工艺、材料防火防腐处理工艺、阴阳角收口处理工艺等。

13）项目实施过程中，甲方可能根据需要调整或者增加投标范围内的相关施工内容，乙方不得以任何理由拒绝。

3.3 乙方人员

3.3.1 乙方提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前5天。

3.3.2 乙方需更换主要施工管理人员的，继任人员的数量、注册执业资格、管理经验的约定：需经过甲方认可。

3.3.3 乙方无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每次处罚违约金5000元。

3.3.4 乙方主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：/   。

3.3.5乙方擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每次处罚违约金3000元。

乙方主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每次处罚违约金1000元。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：除劳务分包外，本工程禁止分包。

主体结构、关键性工作的范围：/。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：无。

其他关于分包的约定：无。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：          /             。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

乙方负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自开工至竣工验收合格交付甲方止。

3.7 履约保证金

乙方是否提供履约保证金：提供。

乙方提供履约担保的形式、金额及期限的：合同签署后3个工作日内，乙方向甲方以支票、汇票、本票、银行转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交同价2.5%的履约保证金。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按监理合同约定。

关于监理人的监理权限：按监理合同约定。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：      /      。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓名：    ；

职务：；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：      ；

电子信箱：；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在甲方和乙方不能通过协商达成一致意见时，甲方授权监理人对以下事项进行确定：按监理合同约定；

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：/。

关于工程奖项的约定： /

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2乙方提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用条款约定。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：施工现场按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）评定达到“合格”标准。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用条款约定。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用条款约定。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

（1）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫、安全和施工噪音等管理规定，并办理相关审批手续。

（2）乙方应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应经有关部门批准。

（3）其他：/。

（4）上述手续办理费用约定如下：由乙方支付。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定，按以下第（1）种方式约定：

（1）支付按以下第①种方式约定：

①视相关措施的落实情况与进度款同期支付。

②其他：                   /                         。

（2）其他：                  /                        。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款约定。

7.1.2施工组织设计的提交和修改

乙方提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后（ 5 ）天内提供详细施工组织设计（施工方案）和进度计划。

甲方和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

甲方和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：7天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于乙方提交工程开工报审表的期限：/。

关于甲方应完成的其他开工准备工作及期限：/。

关于乙方应完成的其他开工准备工作及期限：/。

7.3.2开工通知

因甲方原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，乙方有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1甲方通过监理人向乙方提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：/。

7.5 工期延误

7.5.1 因甲方原因导致工期延误

因甲方原因导致工期延误的其他情形：

（1）重大设计变更引起的工期延误；

（2）其他：。

7.5.2 因乙方原因导致工期延误

因乙方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因乙方原因不能按照合同工期或工程师同意顺延的工期竣工的，按每延误一天处罚人民币1000元计取违约金。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：

（1）施工场地周围地下管线；

（2）地下障碍物和污染物；

（3）邻近建筑物、构筑物的保护要求；

（4）其他。

7.7异常恶劣的气候条件

甲方和乙方同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：以当地气象部门或相关权威部门发布信息为准。杭州地区一般有以下情况：1）日最高气温达到40度及以上的天气；2）启动台风橙色及以上预警的天气；3）启动防汛预案一级响应的天气；4）启动防冻预案一级响应的天气。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：/。

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1甲方供应的材料设备的保管费用的承担：按通用条款约定。

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要乙方报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按通用条款约定。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 乙方提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：/。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：/。

施工现场需要配备的试验设备：/。

施工现场需要具备的其他试验条件：/ 。

9.3材料、工程设备和工程的试验和检验

试验、检测单位资质条件约定：按通用条款约定；

试验、检测单位选择约定：按通用条款约定；

试验、检测费用约定：按通用条款约定。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：/     。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用合同条款约定   。

10.1.1关于变更范围的约定：按照《杭州市政府投资项目工程变更管理暂行办法》（杭财建[2013]1246号）中工程变更的相关规定。

10.1.2因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。

10.1.3乙方提出的合理化建议涉及到的工程变更，须经甲方同意并办理相关变更审查手续。未经同意擅自更改的，乙方承担由此产生的费用，并赔偿甲方的有关损失，延误的工期不予顺延。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价确定。

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价确定。

（3）已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，其单价的确定，按以下约定：

a、套用《浙江省建筑工程预算定额（2018）版》、《 浙江省安装工程预算定额（2018）版》采用以“直接工程费＋规费＋税金”方式组价，其它管理、利润、风险等费用均不再计取。

b、“直接工程费”中的人工、机械及除主要材料外的其它材料的单价和定额消耗量参照2010版定额计取，人工、机械及主要材料价格按承包人投标文件中的价格计算，如投标文件中同一项目有不同报价的，则按低价计算；如投标文件中无此人工、机械及主要材料单价，按发包人审核后的签证价格。

c、若变更项目无法套用2018版浙江省定额，则由承包人根据市场行情上报建议综合单价，经监理单位审核后，最终以发包人签证价格为准 。

（4）工程量清单错误和（或）设计变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过以下情况的，其单价允许调整：凡合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程数量15%及以上时，或者合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%以上时。工程量偏差超过上述变化幅度之外变动部分的相应单价调整方法按以下方式约定：可按上述第（3）条执行或双方协商解决。

（5）其他：重大设计变更引起的技术措施变更，如发包人批准其进行相应费用调整，其竣工结算原则上可参照本条款前述调价精神执行。

（6）工程结算须经发包人审定为准，结算价超过合同总价的，按财政有关规定必须控制在10%以内（超过10%部分由承包人自行承担）,且结算价不得超过本项目批准预算（超过部分由供应商自行承担）。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

（1）实行工程量清单计价的工程项目，其工程量的计算规则应按国家标准工程量计算规范及省级行业主管部门颁布的补充规定执行。

（2）不实行工程量清单计价的工程项目，工程量的计算规则应按省、市行业主管部门颁布的各专业工程定额的工程量计算规则执行。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按月进行。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：每月工程量在每月25日上报监理及甲方审核，审核人接到乙方报告后10天内予以审查确认。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：/。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/  。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：/。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

按分阶段支付的方式结算。

①合同签订乙方根据合同要求交纳履约保证金后，甲方向乙方支付合同总价的30%预付款；

②工程通电、竣工验收合格后，甲方向乙方支付至合同价的85%；

③工程结算经甲方审定，凭甲乙双方签字盖章的验收报告，结算款项（累计支付不得超过合同总价）；

④乙方向甲方缴纳审定价的1.5%作为质量保证金保函后，甲方退还履约保证金（无息，并扣除违约款），质保期满无质量服务问题，退还质量保证金保函；

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按通用合同条款约定。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用合同条款约定。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： /  。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送甲方的期限：按通用合同条款约定。

甲方完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用合同条款约定。

（2）甲方支付进度款的期限：按通用合同条款约定。

甲方逾期支付进度款的违约金的计算方式：/      。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。

#### 13.验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用合同条款约定。

甲方不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用合同条款约定。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

乙方向甲方移交工程的期限：按通用合同条款约定。

甲方未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/  。

乙方未按时移交工程的，违约金的计算方法为：因乙方原因未按时移交工程的，甲方有权根据实际延误期限，按照1000元/日的标准向乙方收取违约金。因逾期移交工程而给甲方造成经济损失的，由乙方另行负责赔偿甲方的全部损失。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：/。

（1）单机无负荷试车费用由/承担；

（2）无负荷联动试车费用由/承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：        /                  。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

乙方完成竣工退场的期限：竣工验收合格后乙方在5天内清理完现场移交甲方并完成退场。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

乙方提交竣工付款申请单的期限：工程竣工验收报告经甲方认可后的28日内。

竣工付款申请单应包括的内容：完整的竣工结算书文件及相关资料。

14.2 竣工结算审核

14.2.1甲方审批竣工付款申请单的期限：竣工结算书文件核对期限是(乙方未按照前述14.1中约定的时限内递交完整的竣工结算书文件及相关资料的，以下关于核对期限的约定将不对甲方产生效力),从收到完整的竣工结算书之日起28个工作日；

甲方完成竣工付款的期限：甲方书面通知乙方开具收款发票，并经财政等有关部门批准后28天内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：

1、甲方应在竣工结算书文件核对期限内核对。经核对需要乙方进一步补充资料和修改结算文件的，应在竣工结算书文件核对期限内向乙方提出核对意见。甲方在竣工结算书文件核对期限内，不核对竣工结算或未提出核对意见的，视为乙方递交的竣工结算书已经甲方认可，甲方应据此向乙方支付工程结算价款。

2、乙方在接到甲方提出的核对意见后，在28日内按甲方提出的合理要求补充资料、修改竣工结算文件，并再次提交甲方复核后批准。乙方在28日内不确认也未提出异议的，视为甲方提出的核对意见已经认可。

3、甲方收到乙方再次提交的补充资料和修改的竣工结算文件后，在28日内予以复核，修正核对意见，并通知乙方。

4、甲方、乙方均对修正核对意见无异议的，应于7 日内在工结算核对意见上签字确认。

14.2.3乙方必须保证施工过程所提出的签证内容是合法的、真实的，并不由于甲方和监理工程师的确认而免除乙方的责任。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

乙方提交最终结清申请单的份数：3份。

乙方提交最终结算申请单的期限：按通用条款执行。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）甲方完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：甲方应在收到乙方提交的最终结清申请单28日内完成审批并向乙方颁发最终结清证书。

（2）甲方完成支付的期限：甲方应在颁发最终结清证书后的28天内完成支付。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按工程质量保修书规定执行。

15.4.3 修复通知

乙方收到保修通知并到达工程现场的合理时间：乙方应在收到通知后面24小时内到达工程现场并修复缺陷或损坏，遇紧急情况应在收到通知后面4小时内到达。

#### 16. 违约

16.1 甲方违约

16.1.1甲方违约的情形

甲方违约的其他情形：/。

16.1.2 甲方违约的责任

甲方违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因甲方原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：   /     。

（2）因甲方原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。

（3）甲方违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：       /                  。

（4）甲方提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因甲方原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。

（5）因甲方违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/。

（6）甲方无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致乙方无法复工的违约责任：/。

（7）其他：/     。

16.1.3 因甲方违约解除合同

乙方按16.1.1项〔甲方违约的情形〕约定暂停施工满天后甲方仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，乙方有权解除合同。

16.2 乙方违约

16.2.1 乙方违约的情形

乙方违约的其他情形：另行约定。

16.2.2乙方违约的责任

乙方违约责任的承担方式和计算方法：A、施工现场存在严重文明施工和安全隐患被甲方及监理单位查处的，每次处以1000元违约金。造成严重后果或者被新闻媒体曝光的，每次处以5000-20000元违约金，并相应承担赔偿责任不受合同总价限制。B、如项目竣工验收后不能一次性通电，影响主体工程施工的，则按影响时间每天扣除2000元。C、因乙方原因造成工程质量问题，由乙方负责整改及承担相关费用，直至达到合格标准，如未在指定期限内派人维修或发生其他视为乙方未履行义务情形的，甲方有权委托第三方进行维修，所产生相关费用包括实际维修费、造成损失的违约金均由乙方承担，并每次处以5000-20000元违约金，该费用均在质保金中扣除，乙方应在1个星期内补足质保金金额。D、上述所有违约金均在质保金中扣除，并由监理单位开具处罚通知书报甲方后生效。

16.2.3 因乙方违约解除合同

关于乙方违约解除合同的特别约定：  /     。

甲方继续使用乙方在施工现场的材料、设备、临时工程、乙方文件和由乙方或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：         /         。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，甲方应在商定或确定甲方应支付款项后天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：   /    。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：乙方为建设工程和施工场地内的自有人员设备及第三方生命财产办理保险并支付保险费用，费用已包含在总价内。施工期间所发生的一切与本工程有关的乙方的人员、财产等意外伤害、损失，由乙方承担全部责任和费用。

乙方是否应为其施工设备等办理财产保险：是。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款约定。

#### 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /  。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。

选定争议评审员的期限：/。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。

其他事项的约定：/。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：/。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，双方当事人一致同意提交杭州仲裁委员会申请仲裁；但双方当事人特别约定下列解决方式中第2种方式解决争议的除外：

（1）提交/仲裁委员会申请仲裁；

（2）依法向工程所在地人民法院起诉。

21．其他补充事项的约定

1、合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定磋商过程形成的合法成果，不存在与磋商文件和乙方响应文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

2、 乙方必须保证施工过程所提出的签证内容是合法的、真实的，并不由于监理及甲方的确认而免除乙方的责任。

3、乙方对承包范围内的工程内容必须自行完成，不得转包。如存在分包项目，需事先经监理及甲方书面确认。

4、进场施工项目管理班子应是乙方建制内的（需提供6个月养老保险证明），挂靠乙方或临时拼凑的施工班子，一经发现并经查实后，施工合同将被中止，并赔偿由此给甲方造成的经济损失。派驻现场的施工管理班子人员数量、年龄结构、专业配备应满足工程实际需要。在合同执行期间甲方有权对不称职的工程技术、管理人员提出更换，乙方应在3天内作出更换，并报甲方批准及行业主管部门备案，不得拒绝和拖延。

5、乙方应严格按已确认的施工技术方案实施，并无条件接受监理及甲方派遣的现场代表对施工质量、进度、安全、投资及协调方面的监督和管理。

6、乙方应按期支付工人的劳动工资，监理及甲方有权监督乙方对于工人工资支付的发放。

7、乙方在组织措施中须充分考虑利用现有场地或其他方式解决办公、材料堆放、现场加工、住宿问题，并同步做好施工期间的各项安全文明措施保障。项目实施过程中，应采取各种必要措施减少施工过程中队相邻住宅及单位的影响，按照相关规定办理各种夜间或者其他施工相应手续，如遭到投诉和处罚由乙方负责并妥善处理。费用包含在合同价内。

8、因场地、施工周期等原因导致的材料二次搬运、人工装卸等费用由乙方承担并已纳入合同价，今后不另行签证。

9、施工期间的现场安全文明生产由乙方负责，如因乙方原因，导致出现安全文明生产责任事故，给原有建筑设施及其他第三方人员、设施造成损坏的，由乙方承担全部法律及经济赔偿责任，且不受合同总价限制。

10、乙方项目实施过程中产生的水电费用，按照定额口径计算含量后，由乙方另行向甲方缴纳。

11、项目实施过程中，甲方可能根据需要调整或者增加合同范围内的相关施工内容，乙方不得以任何理由拒绝。

12、本工程结算造价以第三方审计结论为准。乙方必须保证施工签证的真实性，否则，审计有权予以调整。第三方审核机构对甲方的相关签证拥有最终审核权。

13、乙方对于所承包的工程内容的质量负有全部的责任和义务，即使是质量缺陷是由乙方负责采购、任何第三方提供的材料设备或者实施的施工作业造成的，甲方都有权要求乙方先行负责相关赔偿和承担解决上述质量问题而发生的补救费用。

14、缺陷责任期（保修期）：按工程质量保修书执行。如在质保期内发生重大修缮，则相应项目的质保期按照相关规定延长。工程保修期为2年。采用的设备设施提供2年的原厂商质保服务。

15、在项目实施过程中，除非乙方的停工报告得到监理及甲方批准，否则不得以任何理由或者借口停止施工。乙方无任何正当理由并经监理及甲方书面批准而擅自停工的，按照每天合同总价百分之一的标准给予处罚，上述扣款在工程结算款中扣除。

工程质量保修书

甲方（全称）：杭州市交通运输行政执法队

乙方（全称）：

甲方和乙方根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

乙方在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5  年；

3．装修工程为2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

7．其他项目保修期限约定如下：其他项目保修期限为2年  。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，甲方应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理。甲方通知乙方履行保修义务，乙方无正当理由、严重问题在4小时内上门检查及维修，两天内修复完毕以保证采购人正常工作。一般问题在3个工作日内未及时履行的，甲方有权委托第三方实施，所产生的费用在增加20%的管理费用后从履约保证金中扣除。

2．发生紧急事故需抢修的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，乙方实施保修。

4．质量保修完成后，由甲方组织验收。

5.乙方未在指定期限派人维修或发生其他视为乙方未履行维修义务情形的，甲方或管理单位有权委托第三人进行维修，所产生相关费用包括维修费、补偿金等均由乙方承担，并在工程保修金中扣除。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：。

工程质量保修书由甲方、乙方在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

甲方(公章)：        乙方(公章)：

地  址：     地  址：

法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：

电  话：    电  话：

传  真：    传  真：

开户银行：    开户银行：

账  号：       账 号：

邮政编码：      邮政编码：

# 第五部分 应提交的有关格式范例

磋商供应商提交响应文件须知：

1、磋商供应商应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是磋商供应商的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、磋商小组将应用磋商供应商提交的资料根据自己的判断和考虑决定磋商供应商履行合同的合格性及能力。

5、磋商供应商提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按磋商供应商须知中规定的语言和份数提交。磋商响应文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被磋商小组认定为磋商响应无效。

# 资格文件

（一）资格审查须知

1、投标人必须认真填写招标文件规定的所有表格，并对其真实性负责，采购人有权对其进行调查核实和要求澄清。

2、资格审查按通过和不通过两种方式进行评定，投标人的资格等方面的要求作为资格审查通过的强制性资格条件，经核实有一项不符合要求，则投标人的资格为不通过，不通过的投标人对其投标文件不进行后续评审。

（二）资格审查资料格式

表1 强制性资格条件

表附件

### 表1：强制性资格条件

强制性资格条件表

采购人：

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 资格条件 | 应提供的资格审查资料（除承诺函、说明、声明外的其他证件提供复印件） |
| --- | --- | --- |
| 1. | 基本资格要求： |  |
| 1.1 | （1）具有独立承担民事责任的能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； | 1）营业执照（或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料）复印件（供应商为自然人的，提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它依法缴纳税收的相关材料)复印件、社保登记证（或其它依法缴纳社会保障资金的相关材料）复印件；或【实施“多证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；】 |
| 1.2 | （2）具有健全的财务会计制度； | 2）近期资产负债表等财务报表资料文件（或其它财务状况报告，新成立的公司无法提供此材料必须提供情况说明）； |
| 1.3 | （3）具有良好的商业信誉； | 3）具有良好商业信誉的声明函；【声明函1】 |
| 1.4 | （4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； | 4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函；【声明函2】 |
| 1.5 | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； | 5）没有重大违法记录的声明函；【声明函3】 |
| 1.6 | （6）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； | 6）无违法失信的声明函。【声明函4】 |
| 2. | 特定资格要求： |  |
| 2.1 | （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 | 7）与其他供应商无利害关系的声明函。【声明函5】 |
| 2.2 | （2）具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质；拟派建造师（项目经理）具有房屋建筑工程专业贰级及以上资格； | 8）证书复印件 |
| 2.3 | （3）企业有效期内《安全生产许可证书》 | 9）证书复印件 |
| 2.4 | （4）拟派项目经理“三类人员”B类证书和施工现场专职安全生产管理人员“三类人员”C类证书复印件。（各类人员证书需在有效期内） | 10）证书复印件 |

【证明材料需加盖投标人单位公章。】

【各声明函格式附后】

### 【声明函1】具有良好商业信誉的声明函

具有良好商业信誉的声明函

杭州市交通运输行政执法队：

浙江省成套招标代理有限公司：

截至           （采购人）                    （项目名称）              （项目编号）的投标截止时间，我方具有良好的商业信誉。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，愿意承担相应责任，对此无任何异议。

特此声明！

投标人全称：                       （盖单位公章）

日期：2020年  月  日

### 【声明函2】具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函

杭州市交通运输行政执法队：

浙江省成套招标代理有限公司：

我方郑重承诺，我方具有履行       （采购人）              （项目名称）     （项目编号）合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，愿意承担相应责任，对此无任何异议。

特此声明！

投标人全称：                       （盖单位公章）

日期：2020年  月  日

### 【声明函3】没有重大违法记录的声明函

没有重大违法记录的声明函

杭州市交通运输行政执法队：

浙江省成套招标代理有限公司：

我方参加      （采购人）                    （项目名称）             （项目编号）政府采购活动前三年内没有重大违法记录（重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚、没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚），没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，愿意承担相应责任，对此无任何异议。

特此声明！

投标人全称：                       （盖单位公章）

日期：2020年  月  日

### 【声明函4】无违法失信的声明函

无违法失信的声明函

杭州市交通运输行政执法队：

浙江省成套招标代理有限公司：

截至      （采购人）                 （项目名称）           （项目编号）的投标截止时间，我方未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，愿意承担相应责任，对此无任何异议。

特此声明！

投标人全称：                       （盖单位公章）

日期：2020年  月  日

### 【声明函5】与其他供应商无利害关系的声明函

与其他供应商无利害关系的声明函

杭州市交通运输行政执法队：

浙江省成套招标代理有限公司：

我方参加            （采购人）               （项目名称）      （项目编号）政府采购活动，与其他供应商不存在法定代表人为同一人或存在直接控股、管理关系。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，愿意承担相应责任，对此无任何异议。

特此声明！

投标人全称：                       （盖单位公章）

日期：2020年  月  日

报 价 文 件 部 分

目录

（1）磋商响应函………………………………………………（页码）

（2）初次报价一览表…………………………………………（页码）

（3）报价明细清单………………………………………………（页码）

（4）其他文件……………………………………………………（页码）

一、磋商响应函

杭州市交通运输行政执法队、浙江省成套招标代理有限公司：

(磋商供应商全称)授权(全权代表姓名)(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的杭州市交通运输行政执法队机械式车位安装项目(采购编号：)采购的有关活动，并对此项目进行磋商响应。为此：

- 我方同意在磋商供应商编制和提交响应文件须知规定的磋商日期起遵守本响应文件中的承诺且在响应文件有效期满之前均具有约束力。

- 我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

（3）具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

（4）良好的资金、财务状况；

（5）没有违反政府采购法规、政策的记录；

（6）没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录；

- 提供编制和提交响应文件须知规定的全部响应文件。具体内容为：

(1)资格文件

(2)报价文件；

(3)商务技术文件；

(4)编制和提交磋商响应文件须知要求供应商提交的全部文件；

(5)按采购文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表；

(6)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(7)保证遵守采购文件中的其他有关规定。

- 按磋商文件要求提供和交付的货物和服务的报价详见报价一览表。

- 保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

- 保证遵守磋商文件中的其他有关规定。

- 如果在开标后规定的磋商有效期内撤回磋商，承诺按本项目预算金额的2%赔偿对采购代理机构造成的损失。。

- 我方完全理解贵方不一定要接受最低价的磋商。

- 我方愿意向贵方提供任何与该项磋商有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方已详细审核全部磋商文件，包括磋商文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商磋商的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

公 司 盖 章:

开户行：公司帐号：

联系人：联系电话:

联系地址：

邮政编码：传真号码：

日期： 年	月		日

注：未按照本磋商响应函要求填报的将被视为非实质性响应磋商，从而可能导致该磋商被拒绝。

二、初次报价一览表

杭州市交通运输行政执法队、浙江省成套招标代理有限公司：

按你方磋商文件要求，我们，本响应文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本响应文件，我方承诺按照如下报价一览表的价格完成编号为       的磋商文件（项目名称：杭州市交通运输行政执法队机械式车位安装项目）项目的实施。

报价一览表(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 磋商总报价（元） | 大写： |  |
|  |  | 小写： |  |
| 二 | 工期（日历天） |  |  |
| 三 | 项目经理 |  |  |
| 说明：1、关本项目所涉及的一切费用均计入报价。 |

1、本响应文件及其所附文件涵盖了我方要约的全部内容。

(1)我方要约有效期为自提交响应文件截止日起90天；

(2)我方同意有效期可作延长；

(3)在有效期内，我方受响应文件之价目表上我方要约金额的约束。

2、本响应文件，你方之接受函，包括条款栏，标的规格要求栏和其它有关文件在内的响应文件对我们双方均具约束力。

3、根据具体情况而拒绝任一或所有响应文件完全取决于你方。你方没有义务一定要接受最低报价的响应文件或某一特定响应文件，也不需为拒绝某一响应文件作出任何解释。

4、另外，我方承诺还将就你方所要求的进一步信息提供给你方。

5．如果我方成交，我方愿意提供如下优惠条件：

(1)

(2)

(3)

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

公 司 盖 章:

联系人：                 联系电话:

联系地址：

邮政编码：                    传真号码：

日期： 年	月		日

三、报价明细清单

磋商总报价

采购人：

项目名称：

磋商总报价（小写）：

（大写）：

供应商：（单位盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

编制时间：

项目量清单报价说明

项目名称：第 页共 页

供应商：（盖章）      法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

表1-1-1项目报价汇总表

项目名称：

| 序号 | 内容 | 报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 单位项目费合计 |  |
| 1 | （单位项目1，如1号楼） |  |
| 2 | （单位项目2） |  |
| 二 | 未纳入单位项目费的其他费用[（一）+（二）+（三）+（四）] |  |
| （一） | 整体措施项目清单（1+2） |  |
| 1 | 组织措施项目清单 |  |
| 2 | 技术措施项目清单 |  |
| （二） | 整体其他项目清单 |  |
| （三） | 整体措施项目规费 |  |
| （四） | 税金{[（一）+（二）+（三）]*费率} |  |
|  | 总报价[一+二] |  |
| 总报价（大写）： |

注：1.本表适用于：（1）有2个及以上单位项目的群体项目的总报价汇总

（2）单位项目发包且有2个及以上专业项目分部分项项目量清单的招标项目总报价汇总。本表应在表1-1-2基础上汇总。

2．本表中的整体项目措施清单报价指根据采购人要求和项目特点应从招标项目整体上考虑的措施项目报价。

3．本表中的整体其他项目清单报价指根据采购人要求需按招标项目整体考虑的其他项目清单报价。

4．本表中的规费指整体措施清单项目应计取的规费。

5．本表中的税金指未纳入单位项目费的整体措施项目清单、其他项目清单以及相应规费等费用应计取的税金。

供应商：（盖章）      法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

表1-1-2单位项目报价汇总表

项目名称：

单位项目名称：

| 序号 | 内容 | 报价合计 （元） | （清单号） | （清单号） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (专业项目1) | (专业项目2) |
| 一 | 分部分项项目量清单 |  |  |  |
| 二 | 措施项目清单（1+2） |  |  |  |
| 1 | 组织措施项目清单 |  |  |  |
| 2 | 技术措施项目清单 |  |  |  |
| 三 | 其他项目清单 |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |  |
| 五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] |  |  |
| 六 | 总报价（一+二+三+四+五） |  |  |
| 总报价(大写): |

注:本表适用于：

（1）只有1个专业项目分部分项项目量清单的单位项目发包项目的报价汇总

（2）其余招标项目的单位项目报价汇总。

供应商：（盖章）        法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

表1-2分部分项项目量清单及计价表(号清单)

单位项目及专业项目名称:第页共页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 描述 | 计量单位 | 项目量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 管理费 |  |
| （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） |  |  |  |  |  | （7） |
| 合计 |  |  |  |  |  |

表1-3-A组织措施项目（整体）清单及计价表（基本费和施工扬尘污染防治增加费）清单及计价表

项目名称:第页共页

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） 一 二 三 1 2 3 4 | （2） 安全文明施工措施项目 其他组织措施项目 提前竣工增加费 二次搬运费 冬雨季施工增加费 行车、行人干扰增加费 |  |  |  | 提供分析清单（表1-3-A-1） |
| 合计 |  |  |

注：1.表中列项供参考，供应商可按项目实际作补充。

2.措施项目应分整体措施项目和专业项目措施项目，安全文明施工措施项目（包括环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）以及项目定位复测费应按招标项目整体报价，其他组织措施项目由供应商根据项目实际自行决定按整体项目还是按专业项目清单报价（专业项目组织措施项目清单见表1-3-B）。

3.专业项目组织措施项目清单表1-3-B中已报价的组织措施费不得与整体组织措施项目清单表1-3-A中的其他组织措施项目重复报价。

表1-3-B组织措施项目（专业项目）清单及计价表

项目名称:

单位项目及专业项目名称：第页共页

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） 1 2 3 4 | （2） 提前竣工增加费 二次搬运费 冬雨季施工增加费 行车、行人干扰增加费 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |

注：1.表中列项供参考，供应商可按项目实际作补充。

2．当招标项目为单位项目发包且只有1个分部分项项目量清单时，组织措施项目清单应按表1-3-A报价。

表1-3-C技术措施项目清单及计价表

项目名称:

单位项目及专业项目名称：第页共页

| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征 描述 | 计量单位 | 项目量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 管理费 |  |
| （1） | （2） | （3） | （4） | （5） |  |  |  |  |  |  | （6） |
|  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工降水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地下、地下设施或建筑物的临时保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 模板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：1.本表适用于以“项”为单位计价和以“分部分项项目量清单项目综合单价”方式计价的技术措施项目。

2．措施项目应分整体措施项目和专业项目措施项目。如应用于整体措施项目，表头中只须填报项目名称

如应用于专业项目措施项目，表头中应分别填写项目名称、单位项目及专业项目名称。

3．以“分部分项项目量清单项目综合单价”方式计价的技术措施项目，

以“项”为单位计价的技术措施项目，表中第（4）栏项目特征不需要提供和填写。供应商根据施工方案对具体项目可作补充。

4．第（6）栏由采购人按需出要求，如采购人需要供应商提供清单项目综合单价的计算分析和工料机分析，请在备注中明确。

表1-3-A-1安全文明施工措施项目清单及计价表

项目名称:第页共页

| 序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | （2） | （3） |  |  |  |  |
| 一 | 安全施工措施项目 |  |  |  |  |  |
| （一） | 基本安全防护 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全网 |  |  |  |  |  |
| （1） | 安全平网 | m2 |  |  |  | 平面面积 |
| (2) | 密目式立网 | m2 |  |  |  | 垂直立面 |
| 2 | 防护栏杆 |  |  |  |  | 按栏杆长度 |
| （1） | 高处作业临边防护栏杆 | m |  |  |  |  |
| （2） | 深基坑（槽）临边护栏 | m |  |  |  |  |
| （3） | 其他防护栏杆 | m |  |  |  |  |
| 3 | 防护门 | m2 |  |  |  |  |
| 4 | 防护棚 |  |  |  |  | 按防护面积 |
| （1） | 通道防护棚 | m2 |  |  |  |  |
| （2） | 井架防护棚 | m2 |  |  |  |  |
| （3） | 升降机防护棚 | m2 |  |  |  | 含人货两用升降机、货用升降机 |
| 5 | 断头路阻挡墙 | m3 |  |  |  |  |
| 6 | 安全隔离网 | m2 |  |  |  | 爆破项目 |
| 7 | 对讲机 | 套 |  |  |  |  |
| （二） | 高处作业 |  |  |  |  |  |
| 1 | 洞口水平隔离防护 | m2 |  |  |  | 按洞口水平面积 |
| 2 | 高压线安全措施 | 元 |  |  |  |  |
| 3 | 起重设备防护措施 | 元 |  |  |  |  |
| 4 | 楼层呼唤器 | 套 |  |  |  |  |
| 5 | 其他高处作业安全防护 |  |  |  |  |  |
| （三） | 深基坑（槽） |  |  |  |  |  |
| 1 | 上下专用通道 | m2 |  |  |  | 含安全爬梯 |
| 2 | 基坑支护变形监测 | 元 |  |  |  |  |
| 3 | 其他深基坑安全防护 |  |  |  |  |  |
| （四） | 脚手架 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水平隔离封闭设施 | m |  |  |  |  |
| 2 | 其他脚手架安全防护 |  |  |  |  |  |
| （五） | 井架 |  |  |  |  |  |
| 1 | 架体围护 | m2 |  |  |  |  |
| 2 | 货用升降机操作室 | m2 |  |  |  |  |
| 3 | 其他井架防护 |  |  |  |  |  |
| （六） | 消防器材、设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭火器 | 只 |  |  |  |  |
| 2 | 消防水泵 | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 水枪、水带 | 套 |  |  |  |  |
| 4 | 消防箱 | 只 |  |  |  |  |
| 5 | 消防立管 | m |  |  |  |  |
| 6 | 危险品仓库搭建 | m2 |  |  |  |  |
| 7 | 防雷设施 | 元 |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
| （七） | 特殊项目安全措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊作业防护用品 | 元 |  |  |  |  |
| 2 | 救生设施 | 元 |  |  |  | 含救生衣、救生圈等 |
| 3 | 防毒面具 | 付 |  |  |  |  |
| 4 | 有毒气体检测仪器 | 套 |  |  |  |  |
| 5 | 其他特殊安全防护 |  |  |  |  |  |
| （八） | 安全标志 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全警示标牌、标识 | 元 |  |  |  |  |
| 2 | 警示灯 | 处 |  |  |  |  |
| 3 | 航标灯 | 处 |  |  |  | 通航要求 |
| 4 | 其他安全标志 |  |  |  |  |  |
| （九） | 安全专项检测 |  |  |  |  |  |
| 1 | 起重机械检测费 | 元 |  |  |  | 塔吊、升降机等 |
| 2 | 钢管、扣件检测费 | 元 |  |  |  |  |
| 3 | 高处作业吊篮检测费 | 元 |  |  |  |  |
| 4 | 防坠器专项检测费 | 元 |  |  |  |  |
| 5 | 其他安全检测 |  |  |  |  |  |
| （十） | 安全教育培训 | 元 |  |  |  |  |
| （十一） | 现场安全保卫 | 元 |  |  |  |  |
| （十二） | 其他安全施工措施 |  |  |  |  |  |
| 二 | 文明施工措施项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 围墙 | m |  |  |  | 按标准设置 |
| 2 | 大门、门楼 | 块 |  |  |  |  |
| 3 | 标牌 | 块 |  |  |  |  |
| 4 | 效果图 | 块 |  |  |  |  |
| 5 | 彩钢板围档 | m |  |  |  | 按标准设置 |
| 6 | 地坪硬化 | m2 |  |  |  |  |
| 7 | 其他文明施工措施 |  |  |  |  |  |
| 三 | 环境保护措施项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 现场绿化 | m2 |  |  |  |  |
| 2 | 冲洗设施 | 套 |  |  |  |  |
| 3 | 扬尘和噪声控制费用 | 元 |  |  |  |  |
| 4 | 污水处理费用 | 元 |  |  |  | 特殊项目要求 |
| 5 | 车辆密封费用 | 元 |  |  |  |  |
| 6 | 工地食堂油烟净化设备 | 套 |  |  |  |  |
| 7 | 其他环境保护措施 |  |  |  |  |  |
| 四 | 临时设施措施项目 |  |  |  |  |  |
| （一） | 办公用房 | m2 |  |  |  |  |
| （二） | 生活用房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 宿舍 | m2 |  |  |  |  |
| 2 | 食堂 | m2 |  |  |  |  |
| 3 | 厕所 | m2 |  |  |  |  |
| 4 | 浴室 | m2 |  |  |  |  |
| 5 | 其他生活设施 |  |  |  |  | 休息场所、文化娱乐设施等 |
| （三） | 生产用房（仓库） | m2 |  |  |  |  |
| （四） | 临时用电设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 总配电箱 | 只 |  |  |  |  |
| 2 | 分配电箱 | 只 |  |  |  |  |
| 3 | 开关箱 | 只 |  |  |  |  |
| 4 | 临时用电线路 | m |  |  |  |  |
| 5 | 用电保护装置 | 处 |  |  |  |  |
| 6 | 发电机 | 台 |  |  |  |  |
| 7 | 其他临时用电设施 |  |  |  |  | 附近外电线路防护设施等 |
| （五） | 临时供水 | m |  |  |  | 按管道长度 |
| （六） | 临时排水 | m |  |  |  | 按管道长度 |
| （七） | 其他临时设施 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |

注：安全文明施工措施项目及费用应按磋商项目整体报价。

1-4其他项目清单及计价表

项目名称:

单位项目名称：第页共页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  |
| 2 | 计日工 |  | 明细表详见1-4-1 |
| 3 | 总承包服务费 |  | 明细表详见1-4-2 |
| 4 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |

表1-4-1计日工表

项目名称:

单位项目名称：第页共页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | （2） | （3） | （4） |  |  |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |
| 三 | 施工机械 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 施工机械小计 |  |
| 合计 |  |

1-4-2.总承包服务费项目及计价表

项目名称：                                                    第   页 共  页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | （2） | （3） | （4） |  |  |
| 1 | 采购人分包专业项目 |  |  |  |  |
| 2 | 采购人供应材料 |  |  |  |  |
| 合计 |  |

表1-5主要工日价格表

项目名称：                                              第  页 共  页

| 序号 | 工种 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | （2） | 工日 |  |  |

表1-6主要材料及设备价格表

项目名称：                                                     第  页 共  页

| 序号 | 编码 | 材料或设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注 （品牌） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表的材料及设备包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装项目造价的设备。

2、采购人指定、提供或暂定的材料和设备，按杭州市项目量清单计价实施细则的规定填写。

3、主要材料须注明品牌，并提供材料品牌名称。

表1-7主要机械台班价格表

项目名称：                                                   第  页 共  页

| 序号 | 机械设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | （2） | 台班 |  |  |

表2-1分部分项项目量清单综合单价分析表

项目名称：                         清单号：                                                        第   页共   页

| 序号 | 编号 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综 合 单 价（元） | 合计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计 |  |
|  | （1） | （2） | （3） | （4） | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | （10） | (11) | (4）*(11） |
| 1 | （清单编码） | (清单名称) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | （清单编码） | (清单名称) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |

表2-2措施项目清单分析表

项目名称：

单位项目名称：                                                                                          第   页共   页

| 序号 | 编号 | 名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价（元） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计 |  |
|  | （1） | （2） | （3） | （4） | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | （10） | (11) | (4）*(11） |
| 1 | （清单编码） | （清单名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | （清单编码） | （清单名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计： |  |

表2-3综合单价工料机分析表

项目编码:                                                 计量单位：

项目名称:                 第   页共  页

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 合价 |
|  | 人工 | 一类 | 工日 |  |  |  |
|  |  | 二类 | 工日 |  |  |  |
|  |  | 三类 | 工日 |  |  |  |
| 1 | 人工费小计 |  |
|  | 主要 材料 |  |  |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  |
| 2 | 材料费小计 |  |
|  | 主要 机械 |  |  |  |  |  |
|  | 其他机械费 |  |
| 3 | 机械费小计 |  |
| 4 | 直接项目费(1+2+3) |  |
| 5 | 管理费 |  |
| 6 | 利润 |  |
| 7 | 风险费用 |  |
| 8 | 综合单价（4+5+6+7） |  |

注:本表由采购人按需要提出。

表2-4措施项目工料机分析表

项目编码:                                                  计量单位：

项目名称:                                                  第   页共  页

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 合价 |
|  | 人工 | 一类 | 工日 |  |  |  |
|  |  | 二类 | 工日 |  |  |  |
|  |  | 三类 | 工日 |  |  |  |
| 1 | 人工费小计 |  |
|  | 主要材料 |  |  |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  |
| 2 | 材料费小计 |  |
|  | 主要机械 |  |  |  |  |  |
|  | 其他机械费 |  |
| 3 | 机械费小计 |  |
| 4 | 直接项目费(1+2+3) |  |
| 5 | 管理费 |  |
| 6 | 利润 |  |
| 7 | 风险费用 |  |
| 8 | 合计（4+5+6+7） |  |

注:本表由采购人按需要提出。

表2-5现场监控、临时宿舍取暖降温费用分析表

项目名称：                                      第  页共  页

| 序号 | 费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 施工现场在线监测监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 塔吊安全监控系统 |  |  |  |  |
| 2 | 现场远程视频监控系统 |  |  |  |  |
| 3 | 其他监测系统 |  |  |  |  |
| 二 | 现场临时宿舍空调设施 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

注：本表为分析表，由供应商根据市政府、市建设行政主管部门颁发的有关文件对于现场监控和现场民工宿舍空调的设置要求或标准规定进行相应数量和费用的报价。

中小企业声明函及其相关的充分的证明材料

中小企业声明函

【不属于中小企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为   （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加         单位的       项目采购活由本企业承担工程。本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 投标人名称（电子签章）：

注：▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为      。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）：

日期：    年  月  日

残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）：

日  期：

商务技术文件部分

目  录

1）法定代表人资格证明书及法定代表人授权书…………………（页码）

2）主要业绩证明……………………………………………………………（页码）

3）商务技术偏离表……………………………………………………（页码）

4）对磋商文件中有关条款的拒绝声明………………………………………（页码）

5）廉政承诺书……………………………………………………（页码）

6）项目概况表……………………………………………………（页码）

7）项目控制目标表……………………………………………………（页码）

8）拟投入的主要施工机械设备表………………………………………………（页码）

9）劳动力计划表……………………………………………………（页码）

10）计划开、竣工日期和施工进度网络图………………………………………（页码）

11）施工总平面布置图及临时用地表………………………………………（页码）

12）针对采购人特殊要求的技术措施表………………………………………（页码）

13）项目管理班子配备情况表…………………………………………………（页码）

14）项目经理简历表…………………………………………………（页码）

15）项目技术负责人简历表………………………………………………（页码）

16）项目管理班子配备情况辅助说明资料…………………………………（页码）

17）项目拟分包情况应填写项目拟分包情况表……………………………（页码）

18）重点难点分析及措施………………………………………………（页码）

19）供应商认为需要提供的其他资料…………………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各响应人可根据自身情况进一步细化。

供应商成交后不得以细化采购人施工组织要求编制完整的施工组织设计为由而修改磋商响应实质性内容，包括商务报价。

一、法定代表人资格证明书及法定代表人授权书

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名： 性别：年龄：职务：

系的法定代表人。为本项目签署磋商响应文件，进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

磋商供应商名称：               （盖公章）

日          期：年月日

法定代表人授权书

杭州市交通运输行政执法队、浙江省成套招标代理有限公司：

兹委派（公司名称）的先生/女士(其在该公司的职务是： ，联系电话：手机：传真：)，代表我公司全权处理杭州市交通运输行政执法队机械式车位安装项目 (编号：       )政府采购磋商的一切事项，若成交则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本授权书有效期：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

磋商供应商名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：    年月日

注：法定代表人直接参加磋商对相应文件签字时，只需提供《法定代表人资格证明书》；法定代表人授权代表还应提供社保缴纳证明。

附件：法定代表人及授权委托人的身份证（复印件）

二、主要业绩证明

附表 :相关项目业绩一览表

| 项目名称 | 简要描述 | 项目投资 （万元） | 工期 | 项目单位及联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、近五年（2015年8月1日起至今）磋商供应商的成功案例的业绩；成功案例需提供中标通知书（或合同）及竣工验收报告并加盖公章；

2、磋商供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证明材料。

磋商供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：  年  月   日

三、商务技术偏离说明表

| 序号 | 磋商文件商务技术条款 | 磋商响应文件商务技术条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

磋商供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：年  月日

四、对磋商文件中有关条款的拒绝声明

（由磋商供应商根据采购需求自行编制）

磋商供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：年  月日

五、其他商务文件或说明

（由磋商供应商根据采购需求自行编制）

磋商供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：年  月日

六、廉 政 承 诺 书

杭州市交通运输行政执法队：

我公司响应你单位项目采购要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法、招标投标法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我公司投标、中标或正在实施项目的资格，有权拒绝我公司在一定时期内进入你单位进行安保服务或其他经营活动，并通报市政府采购监管处。由此引起的相应损失均由我公司承担。

磋商供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：年  月日

六 项目概况表

七    项目控制目标表

八 拟投入的主要施工机械设备表

| 序号 | 机械或 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（KW） | 生产 能力 | 用于施工部位备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

九 劳动力计划表

单位：人

|  | 按项目施工阶段投入劳动力情况 |
| --- | --- |

注：供应商应按所列格式提交包括分包在内的劳动力计划表。

本计划表是以每班八小时工作制为基础的。

十  计划开、竣工日期和施工进度网络图

供应商应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按磋商文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的供应商还要按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

施工进度表可采用关键线路网络图表示，说明计划开工日期和各分项项目各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

施工进度计划应与拟采用的施工组织设计相适应。

十一  施工总平面布置图及临时用地表

  - 施工总平面布置图

供应商应提交一份施工总平面图，给出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。

  - 临时用地表

| 用途 | 面积（平方米） | 位置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |

注：（1）供应商应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。

（2）若本表不够，可加附页。

十二  针对采购人特殊要求的技术措施表

十三    项目管理班子配备情况表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 上岗资格证明 | 已承担在建项目情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 原服务单位 | 项目数 | 主要项目名称 |
| 本项目一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理班子。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |

十四  项目经理简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  | 从事项目经理年限 |  |
| 项目经理资格证书编号 |  |
| 在建和已完项目项目情况 |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完 | 项目质量 |

十五  项目技术负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  | 从事技术负责人年限 |  |
| 资格证书名称及编号 |  |
| 在建和已完项目项目情况 |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完 | 项目质量 |

十六 项目管理班子配备情况辅助说明资料

注：1、辅助说明资料主要包括管理班子机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及供应商认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由供应商自行设计。

2、项目管理班子配备情况辅助说明资料另附（与本磋商响应文件一起装订）

十七 项目拟分包情况表

| 分包人名称 |  | 地址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 营业执照号码 |  | 资质等级 证书号码 |  |
| 拟分包的项目项目 | 主要内容 | 造价 （万元） | 已经做过的类似项目 |

十八 重点难点分析及措施

十九 供应商认为需要提供的其他资料

# Text boxes

项目概况

杭州市交通运输行政执法队机械式车位安装项目采购项目的潜在供应商应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）获取（下载）采购文件，并于2020年10月29 日9：30：00（北京时间）前递交（上传）响应文件。