2022年第19届亚运会组委会

公开招标采购文件

（线上电子招投标）

项目编号：ZJCT8-YWH202011

项目名称：杭州2022年第19届亚运会信息系统

及网络安全咨询服务项目

采购人：2022年第19届亚运会组委会（盖章）

采购代理机构：浙江省成套工程有限公司（盖章）

2020年12月

目  录

第一章  采购公告	3

第二章  供应商须知前附表	7

第三章  供应商须知	14

第四章  采购合同主要条款	28

第五章  投标文件格式	47

第六章  采购服务需求	73

第七章  评标办法	89

# 第一章  采购公告

项目概况

杭州2022年第19届亚运会信息系统及网络安全咨询服务项目，采购项目的潜在供应商应在政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取（下载）采购文件，并于2021年1月12日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：ZJCT8-YWH202011

2、项目名称：杭州2022年第19届亚运会信息系统及网络安全咨询服务项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：970万元人民币

5、最高限价：970万元人民币

6、采购需求：

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 简要服务要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州2022年第19届亚运会信息系统及网络安全咨询服务项目 | 1 | 项 | 工程实施过程中按照杭州亚组委要求进行杭州亚运会信息系统及网络安全项目的立项可行性论证、采购方案编制及采购执行，以及对建设方案、验收方案进行审查，具体服务需求详见本采购文件第六章《采购服务需求》。 | 无 |

7、合同履行期限：详见采购文件第六章《采购服务需求》。

8、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

1、时间：至2021年1月12日,每天上午0:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2、地点（网址）：政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

3、方式：登录浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）网获取（潜在供应商登录政府采购云平台，进入“项目采购”，在“获取采购文件”菜单中选择项目后“申请获取采购文件”）

4、售价：0

四、递交投标文件截止时间、开标时间和地点

递交投标文件截止时间：2021年1月12日9点30分（北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

开标时间：2021年1月12日9点30分（北京时间）

开标地点（网址）：政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（获取截止日之后收到采购文件的，以获取截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（采购公告为公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、其他事项

①在线电子响应说明：

（1）本项目通过“政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

（2）请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”下载“政采云电子交易客户端”；电子投标具体操作流程详见政采云平台《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各供应商抓紧时间办理。

（4）供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

（5）供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（建议以EMS或顺丰快递形式，以采购代理机构联系人签收时间为准）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”。备份投标文件应当密封包装并在包装上标注项目名称、供应商名称并加盖公章。

（6）对于通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的情况，如供应商已递交了备份投标文件，则以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

备注：供应商可通过浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。

②质疑和投诉：

本项目采购文件须按照公告规定的方式获取，未按照公告规定的方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑、投诉。

③采购项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业（小型、微型）发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业、支持中小企业信用融资等政府采购政策。

④信用记录：

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对响应供应商信用记录进行查询并甄别。

（1）信用信息查询的截止时点 ：投标响应文件提交截止时间；

（2）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn ）；

（3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构将查询网页打印并与其他采购文件一并保存；

（4）信用信息的使用规则：供应商存在不良信用记录的，其响应将被作为无效投标处理。

（5）不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

⑤投标保证金：本项目无。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：2022年第19届亚运会组委会

地址：杭州市上城区富春路150号昆仑中心B座

项目联系人：杜老师

联系电话：0571-85255240

质疑联系人：李老师

联系电话：0571-85253571

2、采购代理机构信息

名称：浙江省成套工程有限公司

地点：杭州市古墩路701号紫金广场A座1205室

项目联系人：张昕云、朱丛珊、程诚

联系电话：0571-85064356、88950239

邮箱： 523785652@qq.com

传真：0571-88952913

质疑联系人：张超衡

联系电话：0571-85064367

3、同级政府采购监督管理部门

名称：杭州市财政局

地址：杭州市中河中路152号杭州市财税大楼

联系人：吕先生

联系电话：0571-87715261

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章  供应商须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 杭州2022年第19届亚运会信息系统及网络安全咨询服务项目 |
| 2 | 实施地点 | 采购人指定地点 |
| 3 | 项目编号 | ZJCT8-YWH202011 |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 |
| 5 | 采购范围 | 工程实施过程中按照杭州亚组委要求进行杭州亚运会信息系统及网络安全项目的立项可行性论证、采购方案编制及采购执行服务，以及对建设方案、验收方案进行审查，具体服务需求详见本采购文件第六章采购服务需求。 |
| 6 | 服务期限 | 自合同生效之日起至相关信息技术项目通过验收。详见本采购文件第六章《采购服务需求》 |
| 7 | 资金来源 | 100%财政资金 |
| 8 | 资格审查方式 | 资格后审，资格后审是指采购人或采购代理机构在开启商务技术文件后，根据采购文件的规定对供应商进行资格审查，资格审查未通过的供应商，不进入下一阶段开标。 |
| 9 | 踏勘现场 | 采购人不组织现场踏勘。供应商如有需要，经采购人同意后可自行前往，踏勘期间发生的费用或意外导致伤亡等一切责任和损失均由供应商自负。 |
| 10 | 分包或转包 | 不允许 |
| 11 | 提 疑 | 供应商如认为采购文件表述不清晰的，必须在2020年12月30日16时之前、将要求答疑的问题传真至：0571-88952913，同时将电子版问题发至：523785652@qq.com。提疑截止期后的疑问将不予受理、答复。答疑回复内容是采购文件的组成部分，并将以书面形式送达所有已获取采购文件的供应商。 |
| 12 | 采购文件的澄清与修改 | 采购人或采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，如澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取采购文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。修改和澄清（答疑）答复的文件作为采购采购文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。 |
| 14 | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 15 | 投标文件的签字或盖章要求 | - 按“投标文件格式”中提供的格式进行签字盖章； - 投标文件的签章：公章须使用电子签章，法定代表人和授权代表签字或盖章可书面签字或盖章后扫描至电子投标文件中上传。 - 开标后，相关信息记录确认、澄清说明、回复等内容及电子签章或者签章后上传的相关文件，均认可； 4.电子签章操作指南详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。系统要求进行电子签章的，按系统要求签章。 |
| 16 | 投标文件的形式 | 电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书,用于供应商“电子加密投标文件”解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 17 | 投标文件份数 | （1）“电子加密投标文件”：在“政府采购云平台”上传递交一份。每份电子投标文件应包括资格证明文件、商务技术文件及报价文件三部分内容。 - “备份投标文件”：密封包装后（建议以EMS或顺丰快递形式）于投标截止时间前递交一份（邮寄地址：杭州市古墩路701号紫金广场A座1205室程诚收；联系电话：13738024240）。 （3）如中标，中标供应商需根据采购人要求提供纸质投标文件至少叁份。 |
| 18 | 投标文件的上传和递交（上传、递交过程中如有疑问，可咨询“政采云”客服热线：400-881-7190） | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（建议以EMS或顺丰快递邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、供应商名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 19 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购代理机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）对于通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的情况，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，则以“备份投标文件”为依据（由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 20 | 投标文件的接受 | 供应商应当在投标截止时间前在“政府采购云平台”完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 |
| 21 | 开标时间及地点 | 详见采购公告 |
| 22 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 23 | 中标结果公告 | 采购结果经采购人确认后2个工作日内，采购代理机构将对外发布中标成交公告和中标通知书。采购代理机构按相关政府采购规定将中标结果发布在政府采购网上进行公示，公示期为1个工作日。采购人、采购代理机构及评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。 |
| 24 | 合同签订时间 | 中标通知书发出后30日内 |
| 25 | 投标有效期 | 投标截止日后90天内有效，不足该有效期的，其投标视为无效标。 |
| 26 | 质疑 | 根据《政府采购法》第五十二条的规定，供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 |
| 27 | 投诉 | 根据《政府采购法》第五十五条的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
| 28 | 特别说明 | （1）如果发现本采购文件中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请供应商在获取采购文件后、答疑截止时间前按要求书面提出，逾期视同自动放弃疑问提出的权利或采购人不作答复。 （2）该项目中标公示期间，供应商不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。 |
| 29 | 采购代理服务费 | 本次采购代理服务费由中标供应商支付。本项目为服务类采购项目，采购代理服务费依据杭价费【2003】148号文件，按中标金额计算收取，收费比例如下： 中标金额（万元） 服务类型、费率; 货物; 服务; 工程. 100以下; 1.2%; 1.2%; 0.8%. 100万元-500万元; 0.88%; 0.64%; 0.56%. 500万元-1000万元; 0.64%; 0.36%; 0.44%. （例：中标金额800万，服务费计算公示：100万×1.2%+400万×0.64%+300万×0.36%） 采购代理服务费包含在投标总价中，由中标供应商在接到中标通知书时以人民币方式向采购代理机构一次性支付。 相关信息如下: 账户：浙江省成套工程有限公司 开户银行：杭州联合农村商业银行股份有限公司三墩支行 或者网银：浙江省农村信用合作社 或者 浙江省农村商业银行 账 号：201000065548152 |
| 30 | 投标无效情形 | 1、在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效： （1）资格证明材料不全的，或者不符合采购文件要求的； （2）供应商不具备采购文件中规定的资格要求的； （3）经查询存在不良信用记录的。 2、在符合性审查、商务和技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效： （1）资格文件及商务和技术文件未按要求签署、盖章的； （2）未提供或未按要求提供投标函、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书、投标声明书； （3）法定代表人委托授权代表参加投标但未提供投标授权代表社保缴纳证明的； （4）未提供或未如实提供商务偏离表和技术偏离表的； （5）对“▲”条款未作实质性响应的； （6）未提供或未如实提供服务方案，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的； （7）投标服务方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； （8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （9）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 3、在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效： （1）报价文件未按要求签署、盖章的； （2）未按照采购文件标明的币种报价的； （3）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的； （4）报价具有选择性的； （5）报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价（有可能影响服务质量或者不能诚信履约的），供应商在评标委员会规定的合理时间内无法提供书面说明（必要时提交相关证明材料）证明其报价合理性的。 4、有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效，由采购人或采购代理机构上报政府采购监督管理部门，视情列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装。 |
| 31 | 其他 | 1、本采购文件共96页（含封面）请各供应商收到本文件后自行核对，如有缺页、错装等情况请于当日向采购代理机构提出，如未提出，所有责任及由此造成的后果由供应商自负。 2、请供应商仔细阅读本采购文件，其中带“▲”标记的条款为实质性内容，供应商须对带“▲”标记的条款作出实质性响应。 3、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： （1）采购人或采购代理机构将对本项目供应商的信用信息进行查询。 （2）查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 （3）信用信息截止时点为从本项目投标截止日往前追溯三年，期间被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等供应商信用信息均将用于本项目。 （4）信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （5）信用信息将作为评审和确定成交供应商的依据。 （6）联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。（本项目不适用） 4、扶持中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）： （1）根据财库〔2011〕181号、《浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部、工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（浙财采监[2012]11 号）及《浙江省财政厅 浙江省经济和信息化委员会关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》（浙财采监〔2018〕2 号）的相关规定，在评标时对小型和微型企业的投标报价给予6%的扣除，以扣除后的报价计算报价分。属于小型和微型企业的，投标文件中供应商必须提供《中小企业声明函》。 （2）根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在响应文件中提供残疾人福利性单位声明函。 （3）根据财库〔2014〕68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在响应文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除，以上优惠政策只享受一次）。 - 中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登陆杭州市政府采购网（http://cg.hzft.gov.cn）“中小企业信用融资”专栏，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |

# 第三章  供应商须知

## 一、总则

1.1实施依据

本次采购工作按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》等有关法律、法规、规章、文件等规定组织和实施。

1.2定义

采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，见“供应商须知前附表”；

采购代理机构：受采购人委托，在委托的范围内办理政府采购事宜的机构，见“供应商须知前附表”；

供应商：是指参加本政府采购项目投标的供应商；

供应商代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表；

甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、用户相同；

乙方：是指合同签订的另一方，与中标供应商相同；

“产品”系指供应商按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

“服务”系指采购文件或合同规定供应商须承担的本项目服务以及其他项目采购需求规定的服务。

“书面形式”包括信函、传真、电子邮件等。

“▲”系指实质性要求条款。

1.3费用

无论采购过程中的做法和结果如何，供应商自行承担采购活动中所发生的全部费用。

1.4保密

参与招标投标活动的各方应对采购文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对此造成的后果承担法律责任。

1.5语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言使用中文。专用术语应附有中文注释。

1.6计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.7踏勘现场

1.7.1不组织，供应商如有需要，经采购人同意后可自行前往。

1.7.2供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.7.3除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.7.4采购人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供应商在编制投标文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.8答疑会（本项目不适用）

1.8.1供应商须知前附表规定召开答疑会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开答疑会，澄清供应商提出的问题。

1.8.2供应商应在答疑会时间的前一天，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.8.3答疑会后，采购人按本章2.4款规定对供应商所提问题进行澄清答复。

1.9分包（本项目不适用）

供应商须知前附表规定允许分包的，供应商应当在投标文件载明分包的具体情况，应符合采购人在供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制条件。

1.10偏离

投标文件应完全响应采购文件规定的实质性内容和条件。

1.11其他

1.11.1供应商的法定代表人作为投标全权代表参加投标，供应商须在投标文件中提供《法定代表人资格证明书》；法定代表人授权委托人参加投标的，供应商须在投标文件中提供附有《法定代表人资格证明书》的《法定代表人授权委托书》。

▲1.11.2供应商对所投标项内的采购内容必须全部进行投标。

1.11.3 至投标截止时间供应商不足3家或通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（一）采购文件存在不合理条款或者采购程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标。

（二）采购文件没有不合理条款、采购程序符合规定，采购人可以采用其他采购方式或重新组织招标。

1.11.4供应商须对所响应服务、方案、技术等拥有合法的占有、使用、收益、处分的权利，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

1.11.5采购文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按公平、合理的原则进行评判，但对同一条款的评判适用于每个供应商。

1.11.6投标文件的响应内容必须真实、明确、准确。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

1.11.7项目资金为财政资金已落实。

1.11.8投标文件中所使用的资格、信誉、荣誉、业绩、企业认证等证明材料必须为供应商自身所拥有，不同法人、其他组织资料与供应商无关，评审时不作为该供应商的依据。

## 二、采购文件

2.1采购文件组成

2.1.1第一章 采购公告

2.1.2第二章 供应商须知前附表

2.1.3第三章 供应商须知

2.1.4第四章 采购合同主要条款

2.1.5第五章 投标文件格式

2.1.6第六章 采购技术需求

2.1.7第七章 评标办法

2.1.8补充文件（如有）

2.2采购文件的解释权

采购文件的解释权归采购人或采购代理机构所有。

2.3采购文件的质疑和投诉

2.3.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑，否则不予受理。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2.3.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购公告期限届满之日。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

2.3.3质疑书须包括以下内容：

（一）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

（二）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（三）具体的质疑事项及事实依据；

（四）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（五）提出质疑的日期。

2.3.4质疑期限见供应商须知前附表规定。

2.3.5质疑书中涉及的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

2.3.6质疑书必须署名，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。

2.3.7质疑书以直接提交、电子邮件或邮寄方式提交（一式三份）。

2.3.8质疑书以传真形式提交后，同时须向采购代理机构提交质疑书原件。

2.3.9采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3.10询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4采购文件的澄清与修改

2.4.1供应商应认真阅读本采购文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，供应商可以在获取采购文件期限届满之日及之前以书面形式要求采购人、采购代理机构澄清。采购人、采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清、修改的，应当在响应截止时间15日前；不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交响应截止时间。修改和澄清答复文件作为采购文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告告知获取采购文件的潜在供应商。

2.4.2采购人、采购代理机构必须以更正公告的形式答复供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复更正公告的形式告知所有获取采购文件的供应商；更正公告以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

2.4.3采购文件澄清、修改的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告为准。

2.4.4采购文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

## 三、投标文件

3.1投标文件

3.1.1 供应商应仔细阅读采购文件规定的所有内容，以保证能全面准确理解采购文件，并按照采购文件要求，详细编制投标文件，投标文件内容必须针对本次招标响应。

3.1.2供应商必须按采购文件的要求提供相关资料，并对采购文件中提出的所有内容要求给予实质性响应，须保证投标文件的准确、真实、明确。投标文件响应内容对采购文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，采购人有权视作投标文件完全响应采购文件要求。

3.2 投标文件组成：投标文件由资格证明文件、商务技术文件和报价文件三部分组成。

3.2.1资格证明文件

（1）提供有效的企业法人营业执照副本复印件并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；

（2）提供开标日上一年度资产负债表等财务报表文件或其基本开户银行开标日前六个月内出具的资信证明或其他能证明其财务情况的材料（复印件并加盖公章，如为新成立的公司，须提供情况说明）；

（3）具备履行合同所必需专业业务能力的承诺函（详见格式附件）；

（4）提供最近一个月有效的依法缴纳税收证明（税务部门出具的依法缴纳税费或依法免缴税费证明，如为新成立的公司，须提供情况说明）；

（5）提供最近一个月依法缴社会保障资金证明（提供缴纳凭证或人社部门出具的证明，如为新成立的公司，须提供情况说明）；

（6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(如为新成立的公司，须提供情况说明)；

（7）信用记录：供应商在投标文件中提供投标截止前三个工作日的查询信息，查询渠道为“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn），最终审查以代理机构在投标截止日查询的最新信息为准；

上述资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过。

3.2.2 商务技术部分

A．商务部分

（1）法定代表人资格证明书

（2）法定代表人授权委托书（法定代表人参与不需提供此书）；

（3）供应商简介（格式自拟）；

（4）供应商声明函；

（5）投标响应表（商务偏离表）；

（6）项目业绩【包括但不限于：评审细则中的相关规定要求的证明材料】；

（7）评分细则中规定的须提供的相关证明材料，以及供应商认为需要说明的其他文件和材料；

B．技术部分

包括但不仅限于(评分细则中规定的相关内容及证明材料，以下内容可以以资料、图表或说明的形式表述；）：

（1）技术偏离表；

（2）咨询思路与方案

（3）项目服务保障及承诺；

（4）拟派项目服务人员一览表（含项目负责人及相关职责分配、后勤保障、人员履历、相

关资质证书）；

（5）合理化建议及特色增值服务；

（6）供应商认为需要提供的其他资料。

3.2.3 报价文件

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）报价明细组成表；

（4）交纳采购代理服务费承诺书；

（5）中小企业声明函及其相关的充分的证明材料（如果是小微企业）；

3.3投标文件的编制

3.3.1供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

3.3.2投标文件应编制目录，投标文件装订要求详见“供应商须知前附表”。

3.3.3由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

3.4投标报价

▲3.4.1 本次投标报价为含税人民币价。

3.4.2 总价包干，投标报价包括但不限于供应商的各项成本支出（如信息系统咨询费、网络安全咨询费等费用）、合理的利润、应交纳的税金、采购代理服务费等，以及为完成本项目所可能发生的全部费用。供应商对合同内容的费用、质量、安全、文明服务等实行全面承包。

▲3.4.3所投标项只允许有一个报价，不接受有选择报价的投标文件。

3.5投标文件有效期

3.5.1 投标文件有效期按“供应商须知前附表”规定，投标文件应在该有效期内保持有效。合同签订后，投标文件作为合同附件，投标文件有效期同合同有效期。

3.5.2 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件有效期，以上要求和答复均应以书面形式进行。

## 四、投标文件的修改、撤回、递交

4.1投标文件的修改与撤回

4.1.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

4.2投标文件的递交

4.2.1 投标文件的编制和签署

（1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

（2）投标供应商应当按照本章节“投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因供应商原因提前泄露投标报价，是供应商的责任。

（3）本文件《第五部分应提交的有关格式范例》中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第五部分应提交的有关格式范例》未提供格式的，请各供应商自行拟定格式，并加盖单位公章和由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

（4）投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

（5）投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

（6）投标供应商没有按照本章节“投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

4.3 投标文件的签章

4.3.1投标文件的签章：见《前附表》。

4.3.2投标文件应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并加盖供应商公章。

4.3.3电子签章操作指南详见“政府采购云平台”帮助文档附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

4.4投标文件的形式

4.4.1投标文件的形式：见《前附表》。

4.4.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

4.4.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

4.4.4投标文件的备选方案

4.4.4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

## 五、开标、评标

5.1开标

5.1.1采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加（不需到开标现场）。

5.1.2采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

5.2 开标流程（第一阶段）

5.2.1向各供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。

供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

5.2.2投标文件解密结束，各供应商即刻通过邮件形式发送已签署的《政府采购活动现场确认声明书》至采购代理机构邮箱：523785652@qq.com；（《政府采购活动现场确认声明书》见第五章投标文件格式附件三）

5.2.3开启投标文件（资格证明文件、商务技术文件），进入资格审查；

5.2.4开启资格审查通过的供应商商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

5.2.5第一阶段开标结束。

备注：采购人或采购代理机构将依法对供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见“评标办法”章节相关规定。

5.3开标流程（第二阶段）

5.3.1符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标流程的第二阶段。首先通过政采云平台公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

5.3.2开启符合性审查、商务技术评审有效供应商的报价文件，通过政采云平台公布开标一览表有关内容，供应商通过政采云平台电子签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

## 六、评标

6.1 评标原则

6.1.1 竞争优选；

6.1.2 坚持公平、公正、科学合理的原则；

6.1.3 价格合理，方案先进可行；

6.1.4 反对不正当竞争。

6.2评标委员会组成

本项目评标委员会由采购人依法组建，成员总数为5人或以上单数，包含政府采购评审专家及用户代表，其中政府采购评审专家不少于总人数的2/3。

6.3评标纪律

6.3.1 评标是采购工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将按照评标原则的要求，公正、平等地对待所有供应商。

6.3.2 所有评标人员应忠于职守、廉洁自律、秉公办事、不徇私情。

6.3.3 评标人员不得接受或参加供应商或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

6.3.4 评标期间，评标人员不得随意出入评标地点、与外界通讯、会客等。

6.3.5 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人、采购代理机构及评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标资格。

6.3.6 为保证评标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与供应商或与中标结果有利害关系的人进行私下接触。在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得将评标情况扩散出评标委员会以外。

6.3.7 评标过程中，当发表结论性意见时，先听取专家评委意见，用户评委随后发表意见。评标专家对供应商的优劣情况，以及认为差异较大的情况等，应以书面意见做出真实、专业、诚恳负责的表述，不得违背客观、公正的原则。

6.3.8 评标结束后，各评标人员应将全部资料整理上交采购人，严禁将评标过程中的任何资料带出评标现场向供应商或其他单位提供。

6.3.9 在中标结果公布前应对评标委员会成员名单予以保密。

6.3.10 评标委员会对各供应商的商业秘密予以保密。

6.3.11 评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

6.3.12 在整个评标过程中，供应商企图影响采购结果的任何活动，可能导致其投标失败。如有违法行为，将依法追究其法律责任。

6.4评标办法

本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第七章：评标办法》。

6.5资格性审查

6.5.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构将依法对供应商的资格进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

6.5.2采购人或采购代理机构依据法律法规和采购文件的规定，对供应商的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

6.5.3供应商未按照采购文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备采购文件中规定的资格要求，其投标无效。

6.5.4采购人对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。如供应商提交的资质证明或其他内容不齐全， 由此造成的后果由供应商自己负责。

6.5.5被拒绝投标文件的供应商法定代表人或其授权代表应确认其资格审查不通过的内容，不确认的视为认同。

6.6符合性审查

6.6.1评标委员会应当对符合资格审查供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。如果投标文件实质上不响应采购文件的要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

6.6.2投标文件的澄清

1）评标委员会可要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显的文字和计算错误的内容等以邮件的形式进行澄清并做出书面答复。书面答复须由供应商代表签字（或盖章）并作为投标文件的一部分。

2）供应商对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6.6.3评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。如供应商提交的资质证明或其他内容不齐全，由此造成的后果由供应商自己负责。

6.6.4评标委员会对审查合格的投标文件按照采购文件中制订的评标方法进行综合评定打分。

6.6.5评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

▲6.7无效标

有下列情形之一的投标文件，由评标委员会按少数服从多数原则进行认定，经认定属实后将该投标文件作无效标处理：

6.7.1在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明材料不全的，或者不符合采购文件要求的；

（2）供应商不具备采购文件中规定的资格要求的；

（3）经查询存在不良信用记录的。

6.7.2在符合性审查、商务和技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格文件及商务和技术文件未按要求签署、盖章的；

（2）未提供或未按要求提供投标函、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书、投标声明书；

（3）法定代表人委托授权代表参加投标但未提供投标授权代表社保缴纳证明的；

（4）未提供或未如实提供商务偏离表和技术偏离表的；

（5）对“▲”条款未作实质性响应的；

（6）未提供或未如实提供服务方案，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（7）投标服务方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

6.7.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）报价文件未按要求签署、盖章的；

（2）未按照采购文件要求标明币种报价的；

（3）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）报价具有选择性的；

（5）报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价（有可能影响服务质量或者不能诚信履约的），且供应商在评标委员会规定的合理时间内无法提供书面说明（必要时提交相关证明材料）证明其报价合理性的。

6.7.4有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效，由采购人或采购代理机构上报政府采购监督管理部门，视情列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件相互混装。

6.8废标

6.8.1根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条，出现下列情形之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

6.8.2采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

6.8.3废标后，采购人应当将废标理由通知所有供应商并重新组织招标；或者经主管部门批准，采取其他方式组织采购。

## 七、定标

7.1依法确认采购结果

本项目由采购人根据评标委员会提交的《评审报告》依法确定中标供应商。

采购组织机构在评标结束后的2个工作日内将《评审报告》交给采购人确认。采购人将在收到评审报告后的5个工作日内确定中标中标供应商。

定标由采购人负责，应坚持评审小组推荐的中标候选人为中标供应商。但如出现下列情形之一的，采购人可以直接确定备用中标候选人为中标供应商：（1）排名第一的候选供应商，因自身原因放弃中标成交或因不可抗力不能履行合同的；（2）经质疑，经审查确认因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

7.2中标结果公告及中标通知书签发

7.2.1结果公告

采购结果经采购人确认后2个工作日内，采购代理机构将对外发布中标成交公告和中标通知书。采购代理机构按相关政府采购规定将中标结果发布在政府采购网上进行公示，公示期为1个工作日。采购人、采购代理机构及评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

7.3采购过程、采购结果质疑

7.3.1供应商认为采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的，供应商可以提出书面质疑。

7.3.2质疑书须包括以下内容：

（1）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

（2）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（3）具体的质疑事项及事实依据；

（4）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（5）提出质疑的日期。

7.3.3质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）之日起计算，7个工作日内向采购代理机构提出。

7.3.4质疑书中涉及的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

7.3.5质疑书必须署名，由法定代表人或主要负责人签字（或盖章）并加盖单位公章。

7.3.6质疑书以直接提交、传真或邮寄方式提交（一式三份）。

7.3.7质疑书以传真形式提交后，同时须向采购代理机构提交质疑书原件。

## 八、合同授予

8.1签订合同

8.1.1中标供应商应在接到中标通知书后按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

8.1.2采购文件及补充文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件和中标通知书均作为合同附件。

8.1.3乙方为履行合同引起的相关人员的宿费以及其它不可预知的费用由乙方自理。合同实施过程中，须与甲方积极配合。

8.1.4拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故拖延、否认已经承诺的条件而拒签合同者，以投标违约处理，须赔偿采购人由此造成的直接经济损失，采购人将取消其中标供应商资格并追究其相关责任。

8.2采购代理服务费

8.2.1本次采购代理服务费按“投标供应商须知前附表”规定收取。

8.2.2 采购文件有效期内供应商撤销投标文件的，应向采购人交纳项目预算金额的2%费用。

8.2.3中标供应商如不按采购文件规定交纳采购代理服务费的，将取消其中标资格，中标供应商应向采购代理机构交纳采购文件规定的采购代理服务费作为赔偿。

8.2.4中标供应商不按采购文件规定交纳采购代理服务费的，视为未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

# 第四章  采购合同主要条款

（供参考，最终以甲乙双方协商签订的合同条款为准）

杭州2022年第19届亚运会信息系统及网络安全咨询服务项目合同

甲方：2022年第19届亚运会组委会

地址：杭州市上城区富春路150号昆仑中心B座

授权代表：

联系人/经办人：

联系电话：

电子邮件：

乙方：

地址：

法定代表人：

统一社会信用代码：

授权代表：

联系人：

联系电话：

电子邮件：

根据《中华人民共和国合同法》等法律法规，通过【公开招标】方式，甲乙双方经谈判和协商，就甲方委托乙方承担【杭州2022年第19届亚运会信息系统及网络安全咨询】服务项目，达成以下协议：

- 一、定义

在本合同中，除非上下文另有说明，下列词语分别具有本条所指含义：

- “杭州亚组委”，指2022年第19届亚运会组委会。

- “亚奥理事会”，指亚洲奥林匹克理事会。

- “杭州亚运会”，指2022年第19届亚洲运动会。

- “工作日”，指中国法定节假日、休息日之外的日期。

- “年”、“月”，指公历年、月；按照年、月、日计算期间的，开始的当日不计入，自下一日开始计算；按照年、月计算期间的，到期月的对应日为期间的最后一日；没有对应日的，月末日为期间的最后一日。

- “元”，指中国法定货币人民币元。

- 二、 服务内容与期限

（一）甲方委托乙方提供【杭州2022年第19届亚运会信息系统及网络安全咨询】服务（以下称“【系统咨询】服务”），乙方接受甲方委托。乙方提供服务的具体内容为：

1.信息系统建设咨询服务内容

基于信息系统建设内容，提供贯穿杭州亚运会信息系统建设全周期的技术咨询服务。其中：针对厂商赞助提供的系统，提供包括建设方案评估、验收方案咨询及日常信息系统技术咨询等服务内容；对于非厂商赞助提供的系统，除以上全部服务内容外，还需提供立项可行性论证服务、采购方案编制及采购执行服务。

1.1立项可行性论证

针对非厂家赞助的系统进行立项可行性论证，明确各系统建设界面、要求等。具体服务内容包括但限于以下内容：

（1）建设的目的、依据、范围、原则和目标等

（2）需求分析及项目建设必要性研究

当前领域面临的主要问题及系统建设完成之后需要达到的业务目标分析。

（3）业务功能、业务流程、业务量分析

对系统使用业务场景进行充分论证分析，设计构造信息化系统所具备的业务功能，梳理业务流程，分析未来业务量。

（4）系统功能和性能需求分析

主要从功能性指标、性能指标、可用性、可靠性、安全性、可持续性等角度进行需求分析。

（5）建设方案可行性研究

包括但不限于建设目标、规模与内容；信息资源规划和数据库建设方案；系统平台方案（包含基础支撑、中间件支撑、大数据支撑、微服务架构支持、平台管理以及数据资源中心等）、应用功能设计、数据处理和存储系统方案、网络系统方案、终端系统方案、运行维护系统方案等。

（6）实施进度

（7）投资估算和资金来源

（8）效益与评价指标分析

从经济效益与社会效益分析两方面分析。

（9）项目风险与风险管理

（10）结论与建议

1.2采购方案编制

深度解读信息系统领域招投标相关规定，根据政府项目采购流程与要求，提供信息化项目招投标咨询。具体服务内容包括但不限于以下几方面：

（1）对招标方、投标人、供应商（可能存在的各子项目供货商、集成商、承建商以及监理商等）在项目实施过程中的关系定位，对分工和协作关系提出针对性建议。

（2）协助招标方制定出合理的建设模式，能对项目实施方进行有效的管理和引导，确保项目实施方能顺利完成项目既定目标要求。

（3）提供项目建设的招标工作咨询，编制采购方案(含确定采购方式、提供技术规范书、制定技术评分标准等），协助采购执行，以及招标过程中的其他相关咨询服务。

1.3建设方案评估

组织专家对特定信息系统的需求理解、建设规模、建设内容的合理性、经济性等进行评估。

（1）技术方案评估

对项目招标采购过程、项目决策工作过程、项目相关批复文件中形成的项目技术方案进行审核，提出优化改进意见，使之达到能够具体指导和规范各信息化系统建设实施的目标，具体包括但不限于：系统架构设计、系统功能和指标设计、数据采集和处理、运行维护等方面内容。

（2）业务方案评估

从业务需求理解、业务功能流程设计、业务报价等方面对方案合理性进行综合评估。

业务需求梳理：评估系统建设是否能够充分结合业务需求，对杭州亚运会业务场景和业务环境是否熟悉。

业务功能流程设计：从便捷性、合理性、科学性等方面综合考虑。

业务功能价格评估：审核业务报价是否符合国家规范、市场行情，对业务报价给出合理性建议。

1.4验收方案咨询

根据建设目标和建设需求,为保障项目实施的可行性，对系统架构、系统功能、数据采集等在以下几个方面对建设完成的信息化系统提供咨询服务：

系统架构角度：从系统架构的实用性，合理性、可扩展性等方面考虑；

系统功能角度：从功能的实用性、多样性，创新性等方面考虑；

数据采集角度：从数据来源的稳定性，数据采集的范围、采集的深度、数据采集技术的可行性等方面考虑。

2. 网络安全建设咨询服务内容

以第三方安全专家的身份，提供安全技术咨询服务，贯穿杭州亚运会建设保障全周期，实现网络安全咨询。其中，针对厂商赞助提供的项目，提供包括建设方案评估、验收方案咨询及日常信息系统技术咨询等服务内容；对于非厂商赞助提供的项目，除以上全部服务内容外，还需提供立项可行性论证服务、采购方案编制及采购执行服务。

2.1杭州亚运会网络安全建设可行性研究

按照网络安全项目可行性研究报告研究要求，对杭州亚运会涉及网络安全的项目开展可行性研究。明确网络安全建设界面、要求等。具体服务内容包括但不限于以下内容：

（1）项目概况

1）可研报告编制依据；

2）项目建设目标、规模、内容、建设期；

3）项目总投资及资金来源；

4）经济与社会效益：简述项目实施后产生的经济效益和社会效益。

（2）项目需求与建设必要性分析

1）业务功能、流程和业务量分析：详细分析与安全职能相关的各项业务功能、业务流程、业务处理量等业务逻辑。

2）信息量分析与预测：根据业务逻辑分析，提出杭州亚运会业务数据处理量、存储量、传输流量的分析过程和测算结果。

3）系统功能和性能需求分析：结合杭州亚运业务逻辑和数据量，详细分析信息系统的安全需求，提出安全系统能力的指标和功能指标。

4）项目建设的必要性：结合实现安全建设目标、业务应用目标和信息化系统建设目标，分析项目建设的意义和必要性。

（3）整体建设方案

1）建设原则和策略；

2）建设目标：根据前述需求分析，提出项目建设目标，包括：工程建设目标和建设规模、效益目标等，并用可考核、可量化的指标对目标进行刻画；

3）建设任务：提出项目建设任务、建设内容；

（4）具体建设方案

1）网络安全建设目标、规模与内容

2）网络安全建设方案：结合业务需求分析安全风险隐患，提出安全解决方案和主要软硬件设备选型；

3）网络安全维护方案：提出网络安全维护的机制和建设方案，明确自维或代维方式，提出年度运行维护工作内容、工作量和费用测算依据；

4）主要软硬件选型原则和详细软硬件配置清单：根据上述建设内容，明确提出软硬件设备配置原则和配置软硬件设备清单。

（5）项目组织机构和人员培训

1）领导和管理机构：描述和绘制项目建设单位的组织建设和管理体系，明确领导和各级职责，确保项目的有效实施。

2）项目实施机构：描述项目具体实施单位的机构设置和相关职责，明确项目实施和管理的分工和责任。

3）运行维护机构：提出项目建成后，系统运行维护的方式和相关运维方案。

4）技术力量和人员配置：提出项目建设和运行维护的技术力量和人员配置。

5）人员培训方案：提出系统建设和应用的人员培训计划、培训方案和培训经费测算依据，包括管理人员、技术人员和系统应用人员。

（6）项目实施进度

1）项目建设期：提出项目建设期和建设各阶段的划分。

2）实施进度计划：描述项目实施进程安排，绘制项目实施进度表。

（7）投资估算和资金来源

1）投资估算的有关说明：说明各项建设内容的测算依据和取费标准；如：设备关税、软件开发费的测算标准、系统集成费费率、培训费测算标准、前期工作费费率、设计费费率、招标费费率、监理费费率、项目管理费费率、预备费费率等。

2）项目总投资估算：列出投资估算表。

3）资金来源与落实情况：明确项目投资的资金来源和落实情况。

4）资金使用计划：提出分年度资金使用计划。

5）项目运行维护经费估算：结合系统运行方案，对系统建成后的年运行经费进行估算。

（8）效益与评价指标分析

1）经济效益分析：分别描述项目的直接经济效益和间接经济效益，尽可能用量化指标描述。

2）社会效益分析：分析项目对国民经济和社会发展产生的促进作用。

3）项目评价指标分析：包括项目建设对社会的贡献度和系统的利用率等。

（9）项目风险与风险管理

（1）风险识别和分析：识别和分析项目的政策风险（如政策变化、政务体制变化等）、系统风险（如技术变化、系统设计、系统成熟度等）和操作风险（如管理等）。

（2）风险对策和管理：提出应对风险的对策和风险管理措施。

2.2网络安全VIK确认咨询

通过专业化的服务为广播电视和信息技术部提供VIK确认咨询服务，具体服务内容包括但不限于以下内容：

（1）完善网络安全VIK确认管理制度与流程

按照VIK总体管理原则与要求，完善网络安全VIK确认管理制度与流程，提高网络安全VIK确认的效率，确保网络安全VIK合法合规。

（2）网络安全VIK确认技术咨询

网络安全VIK使用技术咨询是为了在建设方案的审核及核价过程中对赞助企业提供的VIK使用进行技术评估，对建设方案的合理性、可行性、经济性进行技术审核及确认，对不合理的方案提出整改意见，并提交审核报告和VIK核价依据。乙方需协助广播电视和信息技术部开展VIK确认阶段各类技术文件的审核工作，确保VIK使用的合法合规。

（3）赞助企业管理咨询

与赞助企业建立定期沟通交流机制，为赞助企业为杭州亚运会提供网络安全建设服务出现与甲方工作要求不一致时提供技术咨询服务。

2.3网络安全建设方案咨询

以第三方安全专家的身份，保持中立立场，更客观专业地对安全方案进行评审。具体审核内容包括但不限于以下部分：

（1）审核方案设计中参照的标准、过程、方法。

（2）审核方案编制是否遵循相关法律法规、技术规范和合同的要求。

（3）审核建设方案分步实施、有序推进的策略，并考虑政策和环境的变化，结合业务发展趋势，对项目建设实施内容、步骤提出建议。

（4）针对一馆一册的安全方案进行详细评审。包括，不限于：系统拓扑、设备详细配置、电源需求、机柜空间需求、机房平面图、机柜布置图、机房布线表、设备造价、配套造价、安装工作量等。

（5）在项目实施的过程中根据实际需要，协调、配合各相关部门和人员开展阶段性的培训、沟通会议。协助甲方定期向管理层进行里程碑汇报，并在最终对项目方案进行全面的总结和整体汇报。

（6）针对外部业务环境、政策标准及技术条件的变化情况，进行周期性和持续性的需求分析、风险评估。提出及时调整该项目设计的策略和方法。

2.4网络安全建设验收咨询

准确把握安全建设验收相关要求，以第三方安全专家的身份，保持中立立场，与甲方一起把控安全项目建设质量。具体内容包括但不限于以下部分：

（1）协助甲方编制测试计划

包含系统的功能测试、性能测试、实施计划。如：测试的内容、进度、条件、人员、测试用例的选取原则、测试结果允许的偏差范围等。

（2）协助测试用例设计及评估

协助开展项目测试用例设计及评估。

（3）测试报告

测试工作完成以后，协助甲方完成测试报告。包括：测试计划执行情况的说明，对测试结果加以分析，并提出测试的结论意见。

（4）项目验收

为甲方组织项目验收专家组,采用同行评议、第三方评估和测试、用户评价等方式开展验收工作。配合甲方编制验收报告。

2.5网络安全事件分析监督

以第三方安全专家身份，更有效地对安全事件提供分析意见。包括安全事件责任的划分意见、安全整改措施的编制意见、配合安全应急响应、配合进行攻防演练等工作。

2.6网络安全管理制度的审核和建议

根据等保2.0的要求，对杭州亚运会网络安全管理制度进行审核并提供优化建议。具体包含但不仅限于如下内容：

组织职责审核：对设立信息安全领导机构、各个方面安全管理的负责人及各个工作岗位的职责，对各种安全管理活动的审批程序、对内对外的沟通协作方式，对各项安全管理活动的监督审核机制等内容进行审核。

人员要求审核：对人员录用、人员离岗、人员考核、安全意识教育和培训、外部人员访问管理等管理文件进行审核。

活动流程审核：对系统建设生命周期中各阶段（设计、采购、实施等）中的各项安全管理活动的流程和要求提出合理建议。

运维要求审核：对系统运维管理主要包括环境管理、资产管理、介质管理、设备管理、监控管理和安全管理中心、网络安全管理、系统安全管理、恶意代码防范管理、密码管理、变更管理、备份与恢复管理等方面提出建议。

2.7 日常安全相关咨询

提供日常安全相关咨询，协助项目顺利推进。包括材料编制、文档管理、日常汇报。

3. 管理咨询服务内容

为甲方信息系统及网络安全团队提供包括合法合规咨询、先进性咨询与经济性咨询等贯穿全生命周期的咨询服务。

3.1合法合规咨询

严格遵循国家政策法规如政府采购法等相关要求，制定杭州亚组委信息系统及网络安全相关管理办法。对当前管理规范进行梳理，修订不合理部分，同时对于规范缺失部分重新制定相关管理办法。使项目在管理过程中做到有章可循，提升项目管理效率。管理办法内容包含但不限于以下方面：

（1）杭州亚组委信息化项目管理办法及模板总则

明确项目管理的总体要求、项目管理原则及管理规范。

（2）杭州亚组委信息化项目分类管理办法及模板

基于重点项目类型，分类制定项目管理办法，明确流程、责任及参与主体、关键控制点等，同时结合项目需要，对中间环节需要的模板进行规范化固化。主要内容包括但不限于以下表格：

表4-1 杭州亚组委信息化项目分类管理办法研究内容

| 工作任务 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 采购管理 | 深度解读浙江省及杭州市发改委关于信息化项目采购的相关要求，制定面向杭州亚组委信息化项目的采购管理办法，同时结合管理需要编制采购环节相关模板。 |
| 信息安全管理 | 制定信息安全策略及办法，明确安全管理人员职责。 |
| 测试验收管理 | 梳理设计信息系统及网络安全测试验收工作流程，编制验收工作文档。 |
| 运行维护管理 | 制定信息系统及网络安全运行维护策略，明确运维管理办法，为系统的稳定运行提供基础保障。 |
| 应急响应 | 制定信息系统及网络安全应急服务响应流程与措施的相关要求，以确保遵循应急流程处理突发事件。 |

3.2先进性咨询

深入研究新一代信息技术在重大赛事领域的先进性应用，对标行业标杆做法，结合国内发展技术发展趋势，指导杭州亚运会信息化建设。具体服务内容包括但不限于以下几方面：

（1）智库组织及定期研讨咨询服务

结合方案编制需求，就杭州亚运会信息化建设中涉及的技术应用、先进设备、人员架构、财务预算、风险管理等问题，定期组织与行业内专家的定期研讨、观点发布，为杭州亚运会信息化建设提供专家智囊的过程支撑。

（2）技术、网络最新动态更新收集服务

定期开展赛事相关信息化技术、网络、安全等领域的动态及案例收集，研究分析前沿技术发展的最新动向，探索新一代信息技术在赛事领域应用的可能性，为信息化项目推进提供赋能。

（3）培训服务

定期开展信息系统、安全相关的制度宣贯、趋势及动态解读等领域的培训工作，为信息系统及网络安全项目推进提供赋能。

（4）杭州亚运会经验案例总结

及时总结梳理在项目管理中的经验，包含但不限于项目管理、人员架构、信息化建设、网络安全等内容。

3.3经济性咨询

由于信息技术相关产品的价格波动幅度较大，更新换代较快，同类型产品的性能、价格差距较大，需要系统梳理国家与地方政府有关信息化项目费用估算的现行的有关规定，针对重点的信息化系统及其重点软硬件设备，定期搜集市场典型厂商报价，并沉淀形成数据库，及时进行共享，为后续项目决策提供参考。需要定期搜集的价格信息包括但不限于以下内容：

表4-2 价格信息详单示例

| 序号 | 项目 | 市场价格 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 厂商1 | 厂商2 | 厂商N | 平均价格 |
| 一、 | 硬件设备购置 |  |  |  |  |
| 1 | 服务器 |  |  |  |  |
| 2 | 网络设备 |  |  |  |  |
| 3 | 终端 |  |  |  |  |
| 二 | 系统软件 |  |  |  |  |
| 1 | 云服务器 |  |  |  |  |
| 2 | 云数据库 |  |  |  |  |
| 3 | 对象存储 |  |  |  |  |
| 4 | 表格存储 |  |  |  |  |
| 5 | 分布式文件系统 |  |  |  |  |
| 6 | 大数据基础计算平台 |  |  |  |  |
| 7 | 分析型数据库 |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |
| 三 | 定制软件开发费用 |  |  |  |  |
| 四 | 网络信息安全费用 |  |  |  |  |
| 1 | 下一代防火墙/边界防火墙设备 |  |  |  |  |
| 3 | 入侵防御/入侵检测 |  |  |  |  |
| 4 | web应用防火墙 |  |  |  |  |
| 5 | VPN设备（IPSEC、SSL等） |  |  |  |  |
| 6 | 运维堡垒机 |  |  |  |  |
| 7 | 终端管理/准入设备 |  |  |  |  |
| 8 | 漏洞扫描设备 |  |  |  |  |
| 9 | APT威胁分析探针 |  |  |  |  |
| 10 | 服务器/终端防病毒 |  |  |  |  |
| 11 | 其他 |  |  |  |  |

4. 交付成果描述

包括但不仅限于如下成果：

- 涉及到的信息系统及网络安全项目立项材料

- 涉及到的信息系统及网络安全项目可行性研究报告

- 涉及到的信息系统及网络安全项目需求书

- 涉及到的信息系统及网络安全建设方案评估报告

- 涉及到的信息系统及网络安全验收技术评估报告

- 涉及到的信息系统及网络安全日常技术咨询文档

- 杭州亚组委信息化项目管理办法及模板总则

- 杭州亚组委信息化项目分类管理办法及模板

- 杭州亚组委信息系统及网络安全建设相关设备、服务采购价格统计表

- 其他要求开展的培训、案例分析或总结报告等

（二）乙方提供【系统咨询】服务的具体要求为：

1.乙方需组建不少于46人的咨询专家团队，至少包括总咨询工程师（项目总负责人）1名，资深专家6名以上，高级专家17名以上，普通专家22人以上，并根据项目实际情况浮动调整，以满足杭州亚组委信息系统、网络安全领域全过程咨询服务的要求为准。

2.设立总体项目实施管理咨询组、信息系统建设咨询组、网络安全建设咨询组。其中，总体项目实施管理咨询组负责总体项目协调以及管理咨询服务，信息系统建设咨询组负责信息化系统建设相关咨询服务，网络安全建设咨询组对网络安全建设咨询服务专项负责。

详见本采购文件第六章《采购服务需求》P83-87，以正式合同订立为准。

（三）乙方提供【系统咨询】服务的时间为自合同生效之日起至相关信息技术项目通过验收，具体服务期间以甲方书面通知为准。

- 三、服务费用

乙方提供【系统咨询】服务的总费用为人民币【    】元（大写：【    】元整）。

前款所述费用包括乙方提供【系统咨询】服务的全部费用。除合同另有明文规定外，甲方不再向乙方支付其他任何费用。

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

- 四、服务方案及变更

1、乙方应当根据甲方的需求编制【系统咨询】服务的服务方案并提交甲方书面确认。经甲方书面确认的服务方案是本协议的有效组成部分。乙方服务方案未经甲方书面确认的，乙方不得擅自实施，否则一切后果由乙方承担。

2、甲方有权根据实际情况对【系统咨询】服务的地点、具体要求、时间等予以变更，在不超过本协议约定服务内容的前提下，乙方应当无条件接受该变更，且不收取额外费用。甲方应当于变更前【30】日书面通知乙方。

- 五、甲方的权利与义务

1、甲方应当为乙方工作提供良好的外部条件，并按照合同约定支付款项。

2、甲方应当按双方约定的内容和时间，向乙方提供与项目有关的资料。

3、甲方应授权一名熟悉本项目情况的项目代表，负责与乙方联系。更换代表，要提前通知乙方。

4、甲方对乙方提供的服务方案具有审定权、修改权，并有权在不超过本协议约定服务内容的前提下要求乙方按甲方要求修改服务方案及内容。

5、甲方有权随时对乙方服务情况进行监督、检查。

- 六、乙方的权利与义务

1、乙方应指派一名授权项目代表【        】，负责与甲方的联络。更换代表应至少提前两天通知甲方。

2、乙方向甲方委派项目组人员为：【        】，项目组人员应当固定，乙方保证项目组人员具备完成此次服务的相关资质、经验、技术等条件，乙方更换人员必须经甲方书面同意，否则甲方有权解除合同。

3、乙方在履行本合同义务的期间，应运用合理的技能，认真、勤奋地工作，按照合同约定的内容及时间完成服务。

4、乙方须负责本合同服务所需的一切政府相关部门报批工作，承担全部费用，如有必要甲方应予以积极配合。

5、乙方负责服务期间的安全工作，如因乙方原因导致人身、财产损害或消防事故等，乙方应承担全部责任。

6、乙方在工作准备及实施过程中，应接受甲方任何形式的了解、询问、检查，及时与甲方沟通工作完成情况。

7、其它：（注：按双方协商内容在合同签署过程中补充填写。）

- 七、验收

1、验收标准：（1）乙方已按《采购文件》要求及合同约定的咨询服务内容履行了咨询服务职责，并协助甲方完成咨询服务范围内的所有信息技术项目验收；（2）项目总咨询工程师、资深专家、高级专家与合同约定的人员一致，提供服务的咨询人员数量符合合同约定的人数；（3）提供的咨询文件资料符合《采购文件》及合同约定要求。

2、乙方服务完成后（或按照付款进度安排验收时间），须向甲方发出验收申请，申请包括书面验收申请、相关说明、报告等，甲方收到乙方申请后组织进行验收。该验收的结果为本合同付款依据。

3、甲方在乙方提供相关服务的过程中，有权不定期对服务内容和质量进行考核。乙方提供相关服务过程中有违反合同约定、不达约定标准情况的，甲方有权要求乙方限期整改，乙方未按甲方要求整改的，甲方有权拒绝验收，乙方应承担本合同第十五条相应的违约责任。

4、乙方服务成果未通过甲方验收，甲方有权要求乙方进行整改，相关费用（包括但不限于重新组织验收等费用）由乙方承担；如乙方未在甲方要求期限内整改或整改后仍不合格或已经无法整改的，甲方有权要求乙方承担本合同第十五条相应的违约责任。

5、最迟验收时间：到2023年6月，满足验收标准（咨询服务范围内信息技术项目因为乙方以外的原因未能验收的情况除外），乙方可以向甲方发出验收申请，甲方应准于通过验收。

- 八、付款时间及方式

1、甲方按照以下时间向乙方支付服务费用：（注：根据双方实际协商结果修改。）

1.1合同生效后且甲方完成财政资金审批手续后【15】个工作日内，支付合同总价款的【10%】，即【    】元（大写：【    】元整）；

1.2 2021年5月31日前，甲方完成财政资金审批手续后【15】个工作日内，支付合同总价款的【20%】，即【    】元（大写：【    】元整）；

1.3 2021年11月30日前，甲方完成财政资金审批手续后【15】个工作日内，支付合同总价款的【20%】，即【    】元（大写：【    】元整）；

1.4 2022年3月31日前，甲方完成财政资金审批手续后【15】个工作日内，支付合同总价款的【20%】，即【    】元（大写：【    】元整）；

1.5 2022年7月31日前，甲方完成财政资金审批手续后【15】个工作日内，支付合同总价款的【20%】，即【    】元（大写：【    】元整）；

1.6 本系统咨询服务通过验收后，甲方完成财政资金审批手续后15个工作日内，支付合同总价款的【10%】，即【    】元（大写：【    】元整）；

2、甲方付款前，乙方须提供正规合法的等额发票，否则甲方有权拒绝付款，且不因此承担任何违约责任。

3、付款方式为【银行转账】，乙方银行账户信息：

开户银行：

开 户 名：

账    号：

- 九、可持续发展

1、乙方认可可持续发展是规划和筹办杭州亚运会的关键因素，也认可甲方对该等事项的高度重视。乙方应将可持续发展作为其核心理念和基础性原则，乙方行使权利或获取利益应遵守甲方制定的可持续采购指南及其他类似文件。

2、乙方应确保其依据本合同提供的产品/服务符合甲方可持续发展相关政策与指南，并与甲方紧密合作，确保甲方实现杭州亚运会关于可持续发展的目标。

3、乙方承诺将在履行本合同过程中降低资源和能源消耗，减少污染，保护自然生态，促进环境友好；保障劳动者权益、不得强制劳动，不得贪污贿赂/商业贿赂，保护公平竞争，促进社会和谐。

- 十、无市场开发权

1、乙方知晓并完全理解，隐性营销是指由自然人、法人和非法人组织所进行的可能明示或暗示其与甲方之间的任何活动之间具有事实上并不存在的商业关联，或虽具有一定的关联但未经甲方授权进行广告、宣传、商业识别或其他市场开发活动。

2、乙方承诺，将严格遵守杭州亚运会标志保护和知识产权保护等方面的法律法规和市场开发的相关规则，坚持依法诚信经营，全面履行合同义务；未经权利人许可，不得从事以下行为：

2.1自行或者协助任何第三方为商业目的（含潜在商业目的）使用杭州亚运会标志或近似标志。

2.2自行或者协助任何第三方通过明示或暗示的方式，从事任何可能使人误认为与杭州亚运会相关联的市场营销活动，包括但不限于：将其商品、服务与杭州亚运会或者杭州亚运会运动相关联；声称其为杭州亚运会选择、批准、保证、优选或同意的或使用类似词语；出版或发行其为杭州亚运会提供商品或服务的任何声明(无论真实与否)等。

2.3自行或协助任何第三方干扰亚奥理事会或杭州亚组委市场开发合作伙伴等有权主体的市场开发活动。

2.4自行或协助任何第三方从事与杭州亚运会参赛运动员、教练员、官员有关的任何其他形式的市场开发活动。

3、乙方知晓，乙方若从事或协助第三方从事上述市场开发活动，将对上述单位、组织、团体及其商业伙伴（包括但不限于官方合作伙伴、官方赞助商、官方供应商、特许生产商、特许零售商、电视转播商）的合法权益造成严重侵害，应由乙方承担由此产生的一切法律责任，并赔偿甲方由此所遭受的全部经济损失。

4、本条约定自本合同生效之日起即应履行，长期有效，并且不受本合同期限届满、提前终止或本合同中其他条款的无效或履行完毕等情形的影响。

- 十一、杭州亚运会市场开发特别条款

鉴于甲方正在与各有关企业就赞助杭州亚运会事宜进行市场开发谈判，本合同中所涉的全部或者部分服务将有可能由赞助企业（包括官方合作伙伴、官方赞助商、官方供应商，下同）提供赞助。

如本合同中所涉的全部或者部分服务由赞助企业提供赞助的，甲方有权就该赞助部分停止向乙方采购，并根据乙方实际提供的服务支付费用。

甲方就赞助部分停止向乙方采购的，应当书面通知乙方，甲方无需承担违约责任。

- 十二、保密义务

1、乙方确认并同意，应当对本合同的内容、因履行本合同或在本合同期间接触或知悉的甲方保密信息予以保密。未经甲方书面许可，不得为本合同以外的任何其他目的自行使用、向他人披露或者允许他人使用该保密信息的全部或部分。如果乙方因任何司法或行政命令而需要披露任何保密信息，则乙方同意在进行任何披露之前，立即通知甲方该等请求或要求，以便甲方能够有合理的机会寻求适当救济，且在披露相关保密信息时，乙方必须最低限度地披露保密信息并尽量确保有关部门对该等秘密予以保密。

2、乙方承诺仅为本合同目的向其确有知悉必要的员工披露甲方提供的保密资料，但同时须指示其员工遵守本条规定的保密及不披露义务。乙方承诺仅为本合同目的而复制和使用保密资料。乙方应确保接触或可能接触保密信息的员工及其他第三方通过单方承诺，接受本条的同等约束。上述员工或者其他第三方违反保密义务而造成的保密信息泄露或者不正当利用或者其他任何形式泄密，均视为乙方的违约行为。

3、本合同保密范围，即为甲方保密信息，包括但不限于甲方的具有保密性质的信息、文件和资料，无论其表现形式如何，也无论通过何种方式取得，包括但不限于：

3.1本合同全部条款或因履行本合同或在本合同履行期间获得的或收到的具有保密性质的信息、文件和资料。

3.2与甲方的事务、运作、活动、计划和决策等相关的信息，包括但不限于所有与杭州亚运会相关的法律、财务、技术、经营、商业和创作信息。

3.3与杭州亚运会人员相关的所有信息。

3.4与杭州亚运会合作伙伴相关的所有信息。

3.5涉及甲方的所有商业秘密、专有技术、技术参数、工艺、流程和方法等。

3.6乙方受托工作中涉及的一切不对外公开或者没有对外公开的信息。

4、本合同有效期届满或终止后，或甲方另有要求的，乙方应当立即归还或销毁、删除由其制作、控制或持有的含有保密信息的资料，包括但不限于各种形式的文本、文件、电子数据以及以其它任何形式记载、复制或者存储保密信息的载体，包括但不限于乙方从甲方直接或间接获取的，乙方制作、以其名义制作、由其委托制作的或者因其他方式由其控制、持有的含保密信息的资料。

5、本条规定自乙方接触到本合同所称保密信息之日起即应履行，并且不受本合同届满、提前终止或本合同中其他条款的无效或履行完毕等情形的影响。如在此期限内因乙方之外的原因致使保密信息泄露或进入公共领域，则乙方对该信息的保密责任在泄露或公开之日起终止。

6、乙方对于本合同的签订、履行负有保密义务，非经甲方书面同意，乙方不得向合同双方当事人之外的任何第三方披露合同内容，并不得以甲方合作伙伴、供应商、服务商等各种名义对外宣传。

7、若乙方违反上述约定的保密义务（包括但不限于乙方员工违反保密义务而造成的保密信息泄露或者不正当利用或者其他任何形式泄密），应立即停止侵害、消除影响、赔礼道歉、赔偿损失，并按照合同总金额的百分之三十（30%）支付违约金，如实际损失超过前述违约金的，乙方需赔偿超过违约金部分的实际损失。

- 十三、知识产权

1、双方确认，对所有保密信息、杭州亚运会标志和授权称谓、以及由保密信息、杭州亚运会标志和授权称谓衍生的、以其为基础或含有其部分内容的所有信息和材料的所有权利、利益均属于甲方。本合同的签署和履行不应被理解为甲方通过明示、暗示或其它方式许可乙方对甲方在现阶段或将来拥有或持有的知识产权享有任何利益。

2、基于本合同所产生的全部知识产权，包括但不限于著作权、专利权、专利申请权、技术秘密、商标权等，全部归甲方所有，未经甲方事先书面许可，乙方及乙方人员不得实施、使用上述知识产权，也不得将上述知识产权以任何方式提供给任何第三方（包括甲方单位中与本项目无关的人员）。违反本条规定的，乙方应当对因此给甲方造成的一切损失承担赔偿责任，赔偿范围包括但不限于甲方因此遭受的直接经济损失，可预见的间接经济损失，以及甲方因此支出的诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、鉴定费等费用。

3、乙方保证乙方交付的成果不会侵犯甲方及任何第三方的知识产权，并保证甲方及甲方利益相关方免于遭受任何第三方基于本合同交付成果而提起任何诉讼。如果任何第三方基于本合同交付成果而针对甲方或甲方利益相关方提起任何诉讼，乙方应负责应诉，并承担所有费用，包括但不限于：诉讼费、律师费、鉴定费、罚金、赔偿金等，如甲方为自身及甲方利益相关方的利益应诉，并不免除乙方的前述义务，乙方应赔偿甲方因此遭受的前述全部损失，并及时公开澄清相关事实，使甲方声誉免受损害（但由于甲方原因而造成的第三方针对甲方或甲方利益相关方提起任何诉讼，乙方不承担任何责任）。

4、如乙方发现任何交付成果的知识产权可能有瑕疵，应立即书面通知甲方，并立即采取一切必要措施使交付成果合法化。

5、本条规定自本合同生效之日起即应履行，长期有效，并且不受本合同届满、提前终止或本合同中其他条款的无效或履行完毕等情形的影响。

- 十四、合同的转让、变更及解除

1、未经甲方事先书面同意，乙方不得将本合同的权利或义务全部或部分转移给第三人。否则，甲方有权解除本合同并追究乙方的违约责任。

2、双方协商一致，可以变更、解除本合同。任何一方欲变更、解除本合同，必须提前十五日以书面形式提出，双方协商一致后签署补充协议。

3、除本合同另有约定外，一方有下列情形之一的，另一方可以解除本合同：

3.1因不可抗力致使不能实现本合同的目的。

3.2在履行期限届满之前，一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务。

3.3一方迟延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行。

3.4一方存在违反合同约定、不达约定标准情况的，且经过限期整改/纠正但仍未达到约定标准。

3.5一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。

3.6法律规定或本合同约定的其他情形。

- 十五、违约责任

1、本合同签订后，任何一方不履行或不完全履行本合同约定条款的，即构成违约。任何一方违约时，守约方有权要求违约方继续履行本合同，同时有权要求违约方支付违约金。

2、如果甲方未按照合同约定支付价款，乙方有权要求其每天承担应付未付金额千分之一（1‰）的违约金，但违约金总额不超过合同总金额的百分之十（10%）；如果乙方未能按照本合同约定履行义务或无正当理由擅自解除本合同，甲方有权要求其承担合同总金额百分之十（10%）的违约金。

3、如因乙方未经甲方事先书面同意，乙方将本合同的权利或义务全部或部分转让或分包给第三人或违反相关法律规定或侵犯第三方合法权利而使甲方遭受损失的，乙方应承担全部责任，甲方有权解除本合同并要求乙方返还全部已收款项并赔偿甲方由此所遭受全部经济损失。

4.乙方服务经甲方验收不合格的，甲方有权要求乙方限期整改，乙方未在甲方要求期限内整改完成或整改后仍不合格或已不能整改的，甲方有权拒绝支付未支付款项并解除合同，同时可要求乙方退还已收取款项并承担合同总金额百分之十（10%）的违约金。

4、因乙方违约行为给甲方造成损失的，如果违约金不足以弥补甲方经济损失，乙方还应当赔偿甲方其余经济损失，包括直接经济损失及可预见的间接经济损失。间接经济损失包括但不限于：因违约方违约事项致使守约方损失的可期待利益及守约方为此支出的诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、公证费、鉴定费、评估费、保全费、执行费等费用以及其它可预见的间接经济损失。

- 十六、不可抗力

1、不可抗力是指因无法预见、无法避免且无法克服之原因发生的事项，包括但不限于地震、台风、海啸、瘟疫、火灾、洪水、重大疫情、政府行为、战争、恐怖袭击、蓄意破坏等客观情况。鉴于新型冠状病毒疫情在本合同签署时已经存在，并非无法预见事项。除非在本合同履行过程中该疫情影响范围或严重程度进一步扩大，致使本合同无法履行，否则乙方不得援引该疫情作为不可抗力因素。

2、本合同项下任何一方对于因不可抗力致使本合同不能履行或不能全部履行而给对方造成的任何损失不承担违约责任。

3、如果发生不可抗力事件，则受影响的一方应采取积极有效的措施以减少因本合同不能履行或不能全部履行而给对方造成的损失，并应在不可抗力事件发生后三个工作日内通知对方，并在十五日内出具官方证明文件。

4、不可抗力影响因素消失以后，双方应协商是否继续履行合同。如果不可抗力因素对合同一方的义务产生实质性、无法补救的影响，导致合同已无法履行，双方应通过书面形式终止本合同。

5、如果因本条所述原因导致本合同被提前终止，则任何一方均无需继续履行其在本合同项下的义务，也无需为此向另一方承担任何责任；但双方应根据诚实信用原则，合理确定本合同终止前甲方为乙方提供的服务所应支付的费用，并进行相应的结算。但一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除该方的责任。

- 十七、通知与送达

1、甲、乙双方关于本合同履行及相关事宜的通知，应当按照合同首部载明的联络方式发出。当面递交的，自联系人签字确认之时视为送达；快递或挂号信形式寄送的，自发出之日起满五日或签收之日视为送达，以早到者为准；通过电子邮件发送的，电子邮件到达对方指定的收件系统之时视为送达。任何一方的通讯方式发生变更的，应于变更后三日内通知对方，否则自行承担一切不利后果。

2、乙方确认合同首部载明地址为其有效通讯地址，甲方以及法院、仲裁机构以快递方式向乙方该地址发出书面函件及诉讼、仲裁文书的，自发出日（邮戳）次日起满五日或送达之日视为乙方收到，以早到者为准。乙方拒绝签收的不影响送达效力。乙方对合同首部载明地址之有效性及真实性负责，如法院或仲裁机构按照该送达地址进行送达的，即使送达不成，亦具有推定送达的法律后果。送达不成情形，包括但不限于收件人身份不明、无人签收、地址不详、地址搬迁、长期未自取、电子数据被退回、拒收等。

- 十八、法律适用与争议解决

1、本合同应适用中国法律并应根据中国法律解释（仅为本合同之目的，不包括香港、澳门、台湾地区）。

2、因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应当协商解决。经双方协商不能解决的，均提请杭州仲裁委员会,按照其仲裁规则进行仲裁，仲裁语言应当为中文。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

- 十九、审计与监督

双方应自觉接受审计与监督，并确保合同履行过程中无违法违规行为，不侵犯任何第三方的合法权益。

- 二十、其他

1、本合同由甲乙双方签字盖章之日起生效。

2、对本合同的任何修改和补充均应以补充协议的形式作出，由双方签字盖章后生效。本合同的附件、补充协议与本合同具有同等法律效力。

3、采购编号为【       】的采购文件、响应文件、磋商纪要等文件均为本合同的组成部分；采购文件、响应文件、磋商纪要等文件与本合同约定不一致的，以本合同为准。

4、本合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。

5、本合同一式【  】份，甲方执【  】份，乙方执【  】份，各份具有同等法律效力。

（以下无正文）

（本页无正文，为本合同签署页）（注：如另起签署页的，需保留该内容）

甲方（盖章）：2022年第19届亚运会组委会

授权代表（签字）：

签署日期：

乙方（盖章）：

法定代表人/授权代表（签字）：

签署日期：

# 第五章  投标文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）

封面

正本或副本

项目名称：

项目编号：

投标文件

（资格证明文件或报价文件

或商务技术文件）

供应商：（盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）或其授权委托人：（签字）

日期：__________年_____月_____日

### 商务及技术文件评分索引

| 序号 | 评分 内容 | 评分内容 | 对应响应文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分 |  |  |
| 2 | 技术部分 |  |  |

注：此表可自行增减。

- （一）资格证明文件

（1）提供有效的企业法人营业执照副本复印件并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；

（2）提供开标日上一年度资产负债表等财务报表文件或其基本开户银行开标日前六个月内出具的资信证明或其他能证明其财务情况的材料（复印件并加盖公章，如为新成立的公司，须提供情况说明）；

（3）具备履行合同所必需专业业务能力的承诺函（详见附件一）；

（4）提供最近一个月有效的依法缴纳税收证明（税务部门出具的依法缴纳税费或依法免缴税费证明，如为新成立的公司，须提供情况说明）；

（5）提供最近一个月依法缴社会保障资金证明（提供缴纳凭证或人社部门出具的证明，如为新成立的公司，须提供情况说明）；

（6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（如为新成立的公司，须提供情况说明），（详见附件二）；

（7）信用记录：供应商在投标文件中提供投标截止前三个工作日的查询信息：查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）最终审查以代理机构在投标截止日查询的最新信息为准。

### 附件一 具有履行合同所必需的专业业务能力的承诺函格式

具有履行合同所必需的专业业务能力的承诺函

致：（采购人单位名称）：：

浙江省成套工程有限公司：

我公司郑重承诺：在参加政府采购活动前三年内，具有良好的商业信誉，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

若有幸中标，我公司确保能提供本项目的服务需求工作，如有虚假，采购人可取消我方中标资格，我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商全称（盖单位公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：

### 附件二 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

声明函

致：（采购人单位名称）：

浙江省成套工程有限公司：

我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。若在本项目的采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的采购，并承担因此引起的一切后果。

特此声明。

供应商全称（盖单位公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：

- （二）商务技术文件

目录

（1）法定代表人资格证明证书………………………………………………………………（页码）

（2）法定代表人授权委托书（法定代表人参与不需提供此书）…………………………（页码）

（3）供应商简介（格式自拟）………………………………………………………………（页码）

（4）供应商声明函……………………………………………………………………………（页码）

（5）投标响应表（商务偏离表）……………………………………………………………（页码）

（6）项目业绩【包括但不限于：评审细则中的相关规定要求的证明材料】……………（页码）

（7）供应商需要说明的其他文件和材料（如评分标准中涉及的材料）…………………（页码）

（8）技术偏离表……………………………………………………………………………… （页码）

（9）咨询思路与方案………………………………………………………………………… （页码）

（10）项目保障及承诺……………………………………………………………………… （页码）

（11）拟派项目服务人员一览表（含项目负责人及相关职责分配、后勤保障、人员履历、相关资质证书）…………………………………………………………………………………………………（页码）

（12）合理化建议及特色增值服务；…………………………………………………………（页码）

（13）供应商认为需要提供的其他资料………………………………………………………（页码）

### 一、法定代表人资格证明书及授权委托书格式

法定代表人资格证明书

（采购人单位名称）：

浙江省成套工程有限公司：

（姓名）系（单位名称）的法定代表人，（身份证号）。

特此证明。

供应商：（盖单位公章）

日期：年 月 日

附：

法定代表人联系方式及身份证复印件

注：法定代表人直接签署投标文件并参加投标的，在投标文件中出具此资格证明书及身份证复印件。

法定代表人授权委托书

（采购人单位名称）：

浙江省成套工程有限公司：

我以（供应商全称）法定代表人的身份授权（全权代表姓名）、（身份证号），为我单位的全权代表，参加贵处组织的（项目名称）（项目编号）的采购，签署本项目相关投标文件并全权处理投标活动中的一切事宜。我单位承认全权代表做出的与本项目采购活动有关的全部行为。

供应商全称（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

电话：

日期：

附：

授权委托人姓名：身份证号码：职务：电话：

授权委托人身份证复印件：

注：法定代表人授权其公司员工签署及参加投标的，在投标文件中同时出具法定代表人资格证明书及此授权书，并附身份证复印件。

如参加开标并在开评标过程中签署文件的人员与投标文件签署人不一致，须另行提供授权书。

二、供应商声明函格式

供应商声明函

本供应商在本投标文件中所提供的内容均为真实有效，如经采购人的核查存在有弄虚作假情况，愿按有关法律法规接受处罚。

特此声明。

供应商全称（盖单位公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：

### 三、投标响应表（偏离表）格式

投标响应表（商务偏离表）

项目名称：

| 序号 | 采购要求 | 投标响应 | 说明（正偏离/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |

项目编号：

填表说明：1、对采购文件有任何偏离（包括正偏离及负偏离）均应汇总并填写在此表中。

2、如无偏离，则填写“完全响应”。

3、此表可自行增减行数。

供应商全称（盖单位公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：

投标响应表（技术偏离表）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 采购要求 | 投标响应 | 说明（正偏离/负偏离/无偏离） |
| --- | --- | --- | --- |

填表说明：1、对采购文件有任何偏离（包括正偏离及负偏离）均应汇总并填写在此表中。

2、如无偏离，则填写“完全响应”。

3、此表可自行增减行数。

供应商全称（盖单位公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：

### 四、项目业绩

项目案例实施情况一览表

| 序号 | 采购单位 | 项目名称 | 数量 | 合同金额 （万元） | 附件页码 | 合同签订时间 | 采购单位联系人 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、供应商须提供上述业绩证明资料复印件；

2、所有合同复印件应清晰，应能体现合同签订时间、双方签字盖章等内容；

3、供应商应在不涉及商业秘密的前提下尽可能提供详细的合同复印件内容。

供应商全称（盖单位公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：

### 五、供应商需要说明的其他文件和材料

### 六、拟派项目服务人员一览表格式

附表1 本项目的项目负责人情况表

| 姓名 |  | 页码 | 近3年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目负责人的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件。

附表2 本项目的项目组人员情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责岗位 | 工作经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件。

供应商全称（盖单位公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：

- （三）报价文件

目录

- 投标函；……………………………………………………………………（页码）

- 开标一览表；………………………………………………………………（页码）

- 报价明细组成表；…………………………………………………………（页码）

- 交纳采购代理服务费承诺书；……………………………………………（页码）

- 中小企业声明函及其相关的充分的证明材料（如是小微企业）；……（页码）

### 一、投标函格式

投标函

（采购人单位名称）：

浙江省成套工程有限公司：

（供应商全称）参加贵方组织的（项目名称）（项目编号）招标投标的有关活动。为此我方：

1、承诺在供应商须知规定的投标截止日起遵守本投标文件中的承诺，且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件及采购人规定的特定条件。

3、已详细审核全部采购文件，包括采购文件补充（如果有）、参考资料及有关附件，确认无误。

4、提供供应商须知规定的全部投标文件。

5、投标报价详见《开标一览表》。

6、保证遵守采购文件中的其他有关规定。

7、完全理解不一定接受最低价中标。

8、愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

9、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

10、将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a）提供虚假材料谋取中标、成交的；

b）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e）在采购采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a）至e）项情形之一的，中标、成交无效。

11、本投标文件的有效期为自投标截止时间起90天。

供应商全称（盖单位公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：

单位地址：

邮编：

电话：

传真：

注：未按照本投标函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝

### 二、开标一览表格式

开标一览表

项目名称：

项目编号：

（价格单位：元人民币）

| 投标总价（人民币）元，大写 |  |
| --- | --- |
| 服务期：按照采购文件的规定 |  |
| 项目总负责人 |  |

注：大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准。

供应商全称（盖单位公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：

### 三、报价组成明细表格式

报价组成明细表

项目名称：

项目编号：（价格单位：元人民币）

| 序号 | 类别名称 |  | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息系统咨询费 |  |  |  |
| 2 | 网络安全咨询费 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 | 其它 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
|  | 总计 | 小写： |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |

报价说明：

1、报价应包括项目涉及的一切相关费用。采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

2、此表可增减行数，或供应商自行提供报价格式，但需包含以上类别分项报价。

供应商全称（盖单位公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：

### 四、交纳采购代理服务费承诺书

交纳采购代理服务费承诺书

浙江省成套工程有限公司：

我单位在你公司组织的杭州2022年第19届亚运会信息系统及网络安全咨询服务项目，ZJCT8-YWH202011（项目编号）的采购中若获中标，我单位保证按采购文件投标须知前附表的规定，向你公司即浙江省成套工程有限公司支付采购代理服务费。如我单位未按上述承诺支付采购代理服务费，你公司有权取消我单位中标资格，由此产生的一切法律后果和责任由我单位承担。我单位声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

供应商全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：年月日

▲投标文件中应提供此函

### 五、中小企业声明函及其相关的充分的证明材料

中小企业声明函

【非小微企业不用提供】

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加单位的项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖单位公章）：

日期：

监狱企业声明函

【非监狱企业不用提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：。

本企业为参加（项目名称：	）（项目编号：	）采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖单位公章）：

日期：	年	月	日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

残疾人福利性单位声明函

【非残疾人福利性单位不用提供】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物

（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖单位公章）：

日期：	年	月	日

中小企业资格确认意见书

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，兹确认公司为行业的（请填写：中型、小型、微型）企业

省（市、县、区）中小企业局

注：小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。代理商需提供生产厂家的中小企业资格确认意见书。

政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银监局、市金融办、市经信委共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，并从 2014 年 7 月 1 日起正式启动信用融资工作，现将相关事项通知如下：

一、适用对象

在杭州市政府采购网上注册入库，并取得杭州市政府采购合同的杭州市内中小企业供应商。

二、相关信息获取方式

请登陆杭州市政府采购网（http://cg.hzft.gov.cn）“中小企业信用融资”专栏，可查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

三、申请方式和步骤

1、供应商若有融资意向，需先与六家合作银行对接，办理相关融资前期手续；

2、中标后，供应商应与采购单位或者采购代理机构及时联系，告知融资需求；

3、采购单位或者采购代理机构在政府采购信息系统录入中标合同信息时，须在合同备案页“是否为可融资合同”前打勾，并选择相应的信用融资合作银行，录入账号信息；

4、相关信息录入后，相关合作银行将在政府采购信息系统查询到合同备案信息，经审核，与供应商联系并办理相关融资事宜。

四、注意事项

请各采购单位和采购代理机构积极支持和配合政府采购信用融资工作，在合同备案环节务必请仔细核对收款银行、账号信息等内容，一旦录入将无法修改。

### 附件三 政府采购活动现场确认声明书

政府采购活动现场确认声明书

浙江省成套工程有限公司（采购组织机构名称）：

本人经由（单位）负责人（姓名）合法授权参加杭州2022年第19届亚运会信息系统及网络安全咨询服务项目（编号：ZJCT8-YWH202011）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间□不存在利害关系□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位□与其他所有供应商之间均不存在利害关系□与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

供应商代表签名：

2021年 月  日

# 采购服务需求

## 一、项目概况

亚运会信息系统及网络安全的建设是一项复杂的系统工程，业务范围广、涉及场馆多，投入的专业设备、技术人员数量大，工程周期覆盖了运动会的全过程，建设项目总投资额约为9亿元。在杭州亚运会信息系统及网络安全中，咨询方作为第三方机构，有着中立性和客观性，是项目建设必不可少的环节。项目工程实施过程中按照杭州亚组委要求对杭州亚运会信息系统及网络安全项目的建设方案进行审查，是确保亚运会信息系统及网络安全建设任务高标准、严要求完成的重要支撑。咨询方须承担亚运会信息系统及网络安全建设的咨询服务，以确保各项目设计科学、建设方案先进、工程费用合理、项目效益明显，保障整个亚运会信息系统及网络安全建设工作高效、有序地顺利完成。

本项目为杭州2022年第19届亚运会信息系统及网络安全咨询服务项目，供应商应根据采购文件所提出的采购内容和技术、服务要求，综合考虑，选择具有最佳性价比的服务团队前来投标。希望供应商以优良的服务和优惠的价格，充分显示竞争实力。

## 项目咨询服务范围

咨询方应依据项目建设合同、咨询委托合同、国家有关法规、技术规范与标准、项目采购单位（建设单位）需求，通过专业的分析方法，严格审查信息技术建设方案的质量和投资，面向杭州亚运会中杭州亚组委广播电视和信息技术部负责的信息系统、云服务、集成服务、基础设施运行服务、IT设备与系统软件租赁服务，以及ADMIN专网、AGIS专网、专用互联网和赛事及管理信息系统的网络安全服务、赛前和赛时的网络安全保障、网络等级保护安全测评、第三方验收测试等提供全过程咨询服务，包括但不限于立项、设计、VIK确认、建设、运行、验收等关键阶段，审查信息系统及网络安全服务提供方相关技术方案的合规性、可行性、合理性、经济性，为杭州亚组委广播电视和信息技术部提供技术、经济和法律等方面的建议，辅助广播电视和信息技术部信息系统及网络安全领域开展审计工作，协助实现预定的建设目标。

- 2.1 需提供信息技术咨询服务的建设内容

本项目咨询服务范围覆盖《杭州2022年第19届亚运会信息技术总体规划》（以下简称《总体规划》）所涉及的亚运会信息系统及网络安全的建设内容，包含但不限于下列内容：

1、信息系统建设内容

（1）信息系统

杭州亚运会信息系统建设的目的是为各业务领域提供信息技术能力支持，服务杭州亚运会的参赛、观赛和办赛。杭州亚运会信息系统建设包括《总体规划》所涉及的8类系统：亚组委管理类系统、赛事管理类系统GMS、计时记分类系统T&S、赛事成绩类系统GRS、成绩发布类系统RDS、赛事支持类系统GSS、视讯视频类系统（不包括视频会议系统）、公众服务类系统。这些信息系统形成了对亚组委管理、亚运会赛事管理、亚运会竞赛服务、亚运会技术运行服务和注册用户服务的完整覆盖。其中：非广播电视和信息技术部负责建设的系统不在本次咨询的服务范围内。

杭州亚运会信息系统总体架构如下图所示：

图6-1 杭州亚运会信息系统总体架构

（2）云服务

云服务包含云基础设施、云产品服务以及云技术支持服务三个部分，主要承载面向竞赛、媒体、组织以及公众服务的信息系统。需采用业界成熟的云产品和技术，依据杭州亚运会赛事特点，与杭州亚运会信息化应用相适应，构建统一协调、易于管理、灵活扩展、负载均衡、安全高效、与应用松耦合的基础设施云架构。同时，通过运行保障服务、云上安全服务及上云迁云服务等多种形式服务，以确保云产品和云上应用的稳定运行。

（3）系统集成

系统集成，就是通过策略定义、功能设计、测试等多种集成服务活动以组织和驱动多个信息系统的集成管理和集成实施活动，确保亚运会相关应用系统、技术架构、人员和运行支持的集成。

亚运会相关信息系统集成包括：集成项目管理、应用系统集成、技术架构服务。

通过系统集成，将信息技术相关的信息系统、技术、人员、团队、流程和赛时技术运行体系高效整合，确保杭州亚运会信息技术建设最终向亚运会参赛人员和各业务领域提供高效、稳定的服务，保障杭州亚运会的成功举办。

（4）信息技术设施运行

信息技术设施运行服务包括信息技术指挥中心（ITCC）基础设施和运行服务、集成实验室（ILAB）基础设施和运行服务、竞赛视频工作室基础设施和运行服务、PC工厂基础设施和运行服务等四大类服务内容。

（5）IT设备及系统软件

杭州亚运会信息技术建设涉及的设备数量庞大、种类繁多。IT设备与系统软件是指由杭州亚组委信息技术项目预算采购或租赁的、且列入IT设备分配计划，并提供给各场馆运行团队使用的设备与系统软件，主要包括：服务器、PC终端、外围设备(主要包括打印机、复印机、UPS、插线板等)、临时租赁大屏。其中：IT设备主要部署在AGIS专网内，ADMIN专网内和场地内。

2、网络安全建设内容

（1）网络安全管理体系

网络安全管理体系建立杭州亚组委自身以及对信息技术相关承建方的指导、监督、管理的准则和策略，提供相应支撑本管理体系的技术手段，并实施、跟踪、评审网络安全管理体系的落地工作。

（2）通信网络安全

通信网络安全建设技术手段需覆盖AGIS、Admin网络骨干及场馆侧，包括但不限于具有足够性能容量的抗DDOS服务、下一代防火墙（包括入侵防御、抗恶意代码）、抗APT检测系统（包括全流量审计）、上网行为审计系统、安全准入系统等。

（3）应用安全

应用安全防护建设技术手段包括但不限于具备足够性能容量的WAF（旁路部署）、日志审计、数据库审计、堡垒机、抗APT检测（包括全流量审计）、蜜罐诱捕、防篡改系统等。

（4）主机及终端安全

网络安全建设方确保为杭州亚运会所有windows、Linux主机及终端上提供主机安全检测与响应服务，包括抗恶意代码模块、提供服务集中管理与补丁统一更新。

（5）数据安全

网络安全建设方确保数据成熟度模型二级所需要的技术工具及检测手段，建立体系，实施策略，跟踪数据安全工作内容。

（6）场馆所安全

网络安全建设方确保按照AGIS与ADMIN专网的不同特点对场馆所进行安全防护能力建设及安全管理，包括通信网络网络安全、应用安全、主机及终端安全、终端及展示大屏等场馆设施的安全检测服务等内容。

（7）安全管理指挥（运营）中心

网络安全建设方提供杭州亚运会网络与信息系统安全数据收集、分析、感知，实现杭州亚运会网络与信息系统的监测。实现安全指挥调度功能，支持不同阶段的网络安全工作任务的分解、指派和跟进，并实现线上网络安全的实时指挥、调度和展示，并与本地网络安全监管机构系统对接。安全管理指挥（运营）中心还应包括数据安全监控、物联网安全监控、终端安全监控等。

（8）网络安全保障服务

网络安全建设方提供网络安全人力资源保障，包括但不限于安全运维、安全咨询、风险评估与渗透测试、红蓝对抗、等级保护合规自查、安全加固、攻击分析、安全值守保障、物资保障、安全培训、沟通与协作。

（9）网络安全应急管理

网络安全建设方全面提供杭州亚运会网络安全应急响应服务，兜底提供杭州亚运会网络安全应急响应所需人力资源、技术资源、物品资源的保障，提供应急响应计划、应急响应演练、应急响应分析、应急响应总结，并根据应急响应的结果调整网络安全策略。

（10）其他网络安全保障

网络安全建设方根据网络安全等级保护及其他相应国标的要求，结合物联网、智能亚运的实际情况进行全面安全保障。

## 三、咨询服务内容

- 3.1信息系统建设咨询服务内容

基于信息系统建设内容，提供贯穿杭州亚运会信息系统建设全周期的技术咨询服务。其中：针对厂商赞助提供的系统，提供包括建设方案评估、验收方案咨询及日常信息系统技术咨询等服务内容；对于非厂商赞助提供的系统，除以上全部服务内容外，还需提供立项可行性论证服务、采购方案编制及采购执行服务。

3.1.1立项可行性论证

针对非厂家赞助的系统进行立项可行性论证，明确各系统建设界面、要求等。具体服务内容包括但限于以下内容：

（1）建设的目的、依据、范围、原则和目标等

（2）需求分析及项目建设必要性研究

当前领域面临的主要问题及系统建设完成之后需要达到的业务目标分析。

（3）业务功能、业务流程、业务量分析

对系统使用业务场景进行充分论证分析，设计构造信息化系统所具备的业务功能，梳理业务流程，分析未来业务量。

（4）系统功能和性能需求分析

主要从功能性指标、性能指标、可用性、可靠性、安全性、可持续性等角度进行需求分析。

（5）建设方案可行性研究

包括但不限于建设目标、规模与内容；信息资源规划和数据库建设方案；系统平台方案（包含基础支撑、中间件支撑、大数据支撑、微服务架构支持、平台管理以及数据资源中心等）、应用功能设计、数据处理和存储系统方案、网络系统方案、终端系统方案、运行维护系统方案等。

（6）实施进度

（7）投资估算和资金来源

（8）效益与评价指标分析

从经济效益与社会效益分析两方面分析。

（9）项目风险与风险管理

（10）结论与建议

3.1.2采购方案编制

深度解读信息系统领域招投标相关规定，根据政府项目采购流程与要求，提供信息化项目招投标咨询。具体服务内容包括但不限于以下几方面：

（1）对招标方、投标人、供应商（可能存在的各子项目供货商、集成商、承建商以及监理商等）在项目实施过程中的关系定位，对分工和协作关系提出针对性建议。

（2）协助招标方制定出合理的建设模式，能对项目实施方进行有效的管理和引导，确保项目实施方能顺利完成项目既定目标。

（3）提供项目建设的招标工作咨询，编制采购方案(含确定采购方式、提供技术规范书、制定技术评分标准等），协助采购执行，以及招标过程中的其他相关咨询服务。

3.1.3建设方案评估

组织专家对特定信息系统的需求理解、建设规模、建设内容的合理性、经济性等进行评估。

（1）技术方案评估

对项目招标采购过程、项目决策工作过程、项目相关批复文件中形成的项目技术方案进行审核，提出优化改进意见，使之达到能够具体指导和规范各信息化系统建设实施的目标，具体包括但不限于：系统架构设计、系统功能和指标设计、数据采集和处理、运行维护等方面内容。

（2）业务方案评估

从业务需求理解、业务功能流程设计、业务报价等方面对方案合理性进行综合评估。

业务需求梳理：评估系统建设是否能够充分结合业务需求，对亚运会业务场景和业务环境是否熟悉。

业务功能流程设计：从便捷性、合理性、科学性等方面综合考虑。

业务功能价格评估：审核业务报价是否符合国家规范、市场行情，对业务报价给出合理性建议。

3.1.4验收方案咨询

根据建设目标和建设需求,为保障项目实施的可行性，对系统架构、系统功能、数据采集等在以下几个方面对建设完成的信息化系统提供咨询服务：

系统架构角度：从系统架构的实用性，合理性、可扩展性等方面考虑；

系统功能角度：从功能的实用性、多样性，创新性等方面考虑；

数据采集角度：从数据来源的稳定性，数据采集的范围、采集的深度、数据采集技术的可行性等方面考虑。

- 3.2 网络安全建设咨询服务内容

以第三方安全专家的身份，提供安全技术咨询服务，贯穿杭州亚运会建设保障全周期，实现网络安全咨询。其中，针对厂商赞助提供的项目，提供包括建设方案评估、验收方案咨询及日常信息系统技术咨询等服务内容；对于非厂商赞助提供的项目，除以上全部服务内容外，还需提供立项可行性论证服务、采购方案编制及采购执行服务。

3.2.1亚运会网络安全建设可行性研究

按照网络安全项目可行性研究报告研究要求，对亚运会涉及网络安全的项目开展可行性研究。明确网络安全建设界面、要求等。具体服务内容包括但不限于以下内容：

1、项目概况

（1）可研报告编制依据；

（2）项目建设目标、规模、内容、建设期；

（3）项目总投资及资金来源；

（4）经济与社会效益：简述项目实施后产生的经济效益和社会效益。

2、项目需求与建设必要性分析

（1）业务功能、流程和业务量分析：详细分析与安全职能相关的各项业务功能、业务流程、业务处理量等业务逻辑。

（2）信息量分析与预测：根据业务逻辑分析，提出亚运会业务数据处理量、存储量、传输流量的分析过程和测算结果。

（3）系统功能和性能需求分析：结合亚运业务逻辑和数据量，详细分析信息系统的安全需求，提出安全系统能力的指标和功能指标。

（4）项目建设的必要性：结合实现安全建设目标、业务应用目标和信息化系统建设目标，分析项目建设的意义和必要性。

3、整体建设方案

（1）建设原则和策略；

（2）建设目标：根据前述需求分析，提出项目建设目标，包括：工程建设目标和建设规模、效益目标等，并用可考核、可量化的指标对目标进行刻画；

（3）建设任务：提出项目建设任务、建设内容。

4、具体建设方案

（1）网络安全建设目标、规模与内容；

（2）网络安全建设方案：结合业务需求分析安全风险隐患，提出安全解决方案和主要软硬件设备选型；

（3）网络安全维护方案：提出网络安全维护的机制和建设方案，明确自维或代维方式，提出年度运行维护工作内容、工作量和费用测算依据；

（4）主要软硬件选型原则和详细软硬件配置清单：根据上述建设内容，明确提出软硬件设备配置原则和配置软硬件设备清单。

5、项目组织机构和人员培训

（1）领导和管理机构：描述和绘制项目建设单位的组织建设和管理体系，明确领导和各级职责，确保项目的有效实施。

（2）项目实施机构：描述项目具体实施单位的机构设置和相关职责，明确项目实施和管理的分工和责任。

（3）运行维护机构：提出项目建成后，系统运行维护的方式和相关运维方案。

（4）技术力量和人员配置：提出项目建设和运行维护的技术力量和人员配置。

（5）人员培训方案：提出系统建设和应用的人员培训计划、培训方案和培训经费测算依据，包括管理人员、技术人员和系统应用人员。

6、项目实施进度

（1）项目建设期：提出项目建设期和建设各阶段的划分。

（2）实施进度计划：描述项目实施进程安排，绘制项目实施进度表。

7、投资估算和资金来源

（1）投资估算的有关说明：说明各项建设内容的测算依据和取费标准；如：设备关税、软件开发费的测算标准、系统集成费费率、培训费测算标准、前期工作费费率、设计费费率、招标费费率、监理费费率、项目管理费费率、预备费费率等。

（2）项目总投资估算：列出投资估算表。

（3）资金来源与落实情况：明确项目投资的资金来源和落实情况。

（4）资金使用计划：提出分年度资金使用计划。

（5）项目运行维护经费估算：结合系统运行方案，对系统建成后的年运行经费进行估算。

8、效益与评价指标分析

（1）经济效益分析：分别描述项目的直接经济效益和间接经济效益，尽可能用量化指标描述。

（2）社会效益分析：分析项目对国民经济和社会发展产生的促进作用。

（3）项目评价指标分析：包括项目建设对社会的贡献度和系统的利用率等。

9、项目风险与风险管理

（1）风险识别和分析：识别和分析项目的政策风险（如政策变化、政务体制变化等）、系统风险（如技术变化、系统设计、系统成熟度等）和操作风险（如管理等）。

（2）风险对策和管理：提出应对风险的对策和风险管理措施。

3.2.2网络安全VIK确认咨询

通过专业化的服务为广播电视和信息技术部提供VIK确认咨询服务，具体服务内容包括但不限于以下内容：

1、完善网络安全VIK确认管理制度与流程

按照VIK总体管理原则与要求，完善网络安全VIK确认管理制度与流程，提高网络安全VIK确认的效率，确保网络安全VIK合法合规。

2、网络安全VIK确认技术咨询

网络安全VIK使用技术咨询是为了在建设方案的审核及核价过程中对赞助企业提供的VIK使用进行技术评估，对建设方案的合理性、可行性、经济性进行技术审核及确认，对不合理的方案提出整改意见，并提交审核报告和VIK核价依据。咨询方需协助广播电视和信息技术部开展VIK确认阶段各类技术文件的审核工作，确保VIK使用的合法合规。

3、赞助企业管理咨询

与赞助企业建立定期沟通交流机制，对赞助企业向杭州亚运会提供的网络安全建设服务与杭州亚组委工作要求不一致的场景提供技术咨询服务。

3.2.3网络安全建设方案咨询

以第三方安全专家的身份，保持中立立场，更客观专业地对安全方案进行评审。具体审核内容包括但不限于以下部分：

1、审核方案设计中参照的标准、过程、方法。

2、审核方案编制是否遵循相关法律法规、技术规范和合同的要求。

3、审核建设方案分步实施、有序推进的策略，并考虑政策和环境的变化，结合业务发展趋势，对项目建设实施内容、步骤提出建议。

4、针对一馆一册的安全方案进行详细评审。包括，不限于：系统拓扑、设备详细配置、电源需求、机柜空间需求、机房平面图、机柜布置图、机房布线表、设备造价、配套造价、安装工作量等。

5、在项目实施的过程中根据实际需要，协调、配合各相关部门和人员开展阶段性的培训、沟通会议。协助亚组委定期向管理层进行里程碑汇报，并在最终对项目方案进行全面的总结和整体汇报。

6、针对外部业务环境、政策标准及技术条件的变化情况，进行周期性和持续性的需求分析、风险评估。提出及时调整该项目设计的策略和方法。

3.2.4网络安全建设验收咨询

准确把握安全建设验收相关要求，以第三方安全专家的身份，保持中立立场，与甲方一起把控安全项目建设质量。具体内容包括但不限于以下部分：

1、协助亚组委编制测试计划

包含系统的功能测试、性能测试、实施计划。如：测试的内容、进度、条件、人员、测试用例的选取原则、测试结果允许的偏差范围等。

2、协助测试用例设计及评估

协助开展项目测试用例设计及评估。

3、测试报告

测试工作完成以后，协助亚组委完成测试报告。包括：测试计划执行情况的说明，对测试结果加以分析，并提出测试的结论意见。

4、项目验收

为亚组委组织项目验收专家组,采用同行评议、第三方评估和测试、用户评价等方式开展验收工作。配合亚组委编制验收报告。

3.2.5网络安全事件分析监督

以第三方安全专家身份，更有效地对安全事件提供分析意见。包括安全事件责任的划分意见、安全整改措施的编制意见、配合安全应急响应、配合进行攻防演练等工作。

3.2.6网络安全管理制度的审核和建议

根据等保2.0的要求，对杭州亚运会网络安全管理制度进行审核并提供优化建议。具体包含但不仅限于如下内容：

组织职责审核：对设立信息安全领导机构、各个方面安全管理的负责人及各个工作岗位的职责，对各种安全管理活动的审批程序、对内对外的沟通协作方式，对各项安全管理活动的监督审核机制等内容进行审核。

人员要求审核：对人员录用、人员离岗、人员考核、安全意识教育和培训、外部人员访问管理等管理文件进行审核。

活动流程审核：对系统建设生命周期中各阶段（设计、采购、实施等）中的各项安全管理活动的流程和要求提出合理建议。

运维要求审核：对系统运维管理主要包括环境管理、资产管理、介质管理、设备管理、监控管理和安全管理中心、网络安全管理、系统安全管理、恶意代码防范管理、密码管理、变更管理、备份与恢复管理等方面提出建议。

3.2.7 日常安全相关咨询

提供日常安全相关咨询，协助项目顺利推进。包括材料编制、文档管理、日常汇报。

- 3.3 管理咨询服务内容

为亚组委信息系统及网络安全团队提供包括合法合规咨询、先进性咨询与经济性咨询等贯穿全生命周期的咨询服务。

3.3.1合法合规咨询

严格遵循国家政策法规如政府采购法等相关要求，制定亚组委信息系统及网络安全相关管理办法。对当前管理规范进行梳理，修订不合理部分，同时对于规范缺失部分重新制定相关管理办法。使项目在管理过程中做到有章可循，提升项目管理效率。管理办法内容包含但不限于以下方面：

1、亚组委信息化项目管理办法及模板总则

明确项目管理的总体要求、项目管理原则及管理规范。

2、亚组委信息化项目分类管理办法及模板

基于重点项目类型，分类制定项目管理办法，明确流程、责任及参与主体、关键控制点等，同时结合项目需要，对中间环节需要的模板进行规范化固化。主要内容包括但不限于以下表格：

表6-1 亚组委信息化项目分类管理办法研究内容

| 工作任务 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 采购管理 | 深度解读浙江省及杭州市发改委关于信息化项目采购的相关要求，制定面向亚组委信息化项目的采购管理办法，同时结合管理需要编制采购环节相关模板。 |
| 信息安全管理 | 制定信息安全策略及办法，明确安全管理人员职责。 |
| 测试验收管理 | 梳理设计信息系统及网络安全测试验收工作流程，编制验收工作文档。 |
| 运行维护管理 | 制定信息系统及网络安全运行维护策略，明确运维管理办法，为系统的稳定运行提供基础保障。 |
| 应急响应 | 制定信息系统及网络安全应急服务响应流程与措施的相关要求，以确保遵循应急流程处理突发事件。 |

3.3.2先进性咨询

深入研究新一代信息技术在重大赛事领域的先进性应用，对标行业标杆做法，结合国内发展技术发展趋势，指导亚运信息化建设。具体服务内容包括但不限于以下几方面：

1、智库组织及定期研讨咨询服务

结合方案编制需求，就亚运会信息化建设中涉及的技术应用、先进设备、人员架构、财务预算、风险管理等问题，定期组织与行业内专家的定期研讨、观点发布，为亚运信息化建设提供专家智囊的过程支撑。

2、技术、网络最新动态更新收集服务

定期开展赛事相关信息化技术、网络、安全等领域的动态及案例收集，研究分析前沿技术发展的最新动向，探索新一代信息技术在赛事领域应用的可能性，为信息化项目推进提供赋能。

3、培训服务

定期开展信息系统、安全相关的制度宣贯、趋势及动态解读等领域的培训工作，为信息系统及网络安全项目推进提供赋能。

4、亚运经验案例总结

及时总结梳理在项目管理中的经验，包含但不限于项目管理、人员架构、信息化建设、网络安全等内容。

3.3.3经济性咨询

由于信息技术相关产品的价格波动幅度较大，更新换代较快，同类型产品的性能、价格差距较大，需要系统梳理国家与地方政府有关信息化项目费用估算的现行的有关规定，针对重点的信息化系统及其重点软硬件设备，定期搜集市场典型厂商报价，并沉淀形成数据库，及时进行共享，为后续项目决策提供参考。需要定期搜集的价格信息包括但不限于以下内容：

表6-2 价格信息详单示例

| 序号 | 项目 | 市场价格 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 厂商1 | 厂商2 | 厂商N | 平均价格 |
| 一、 | 硬件设备购置 |  |  |  |  |
| 1 | 服务器 |  |  |  |  |
| 2 | 网络设备 |  |  |  |  |
| 3 | 终端 |  |  |  |  |
| 二 | 系统软件 |  |  |  |  |
| 1 | 云服务器 |  |  |  |  |
| 2 | 云数据库 |  |  |  |  |
| 3 | 对象存储 |  |  |  |  |
| 4 | 表格存储 |  |  |  |  |
| 5 | 分布式文件系统 |  |  |  |  |
| 6 | 大数据基础计算平台 |  |  |  |  |
| 7 | 分析型数据库 |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |
| 三 | 定制软件开发费用 |  |  |  |  |
| 四 | 网络信息安全费用 |  |  |  |  |
| 1 | 下一代防火墙/边界防火墙设备 |  |  |  |  |
| 3 | 入侵防御/入侵检测 |  |  |  |  |
| 4 | web应用防火墙 |  |  |  |  |
| 5 | VPN设备（IPSEC、SSL等） |  |  |  |  |
| 6 | 运维堡垒机 |  |  |  |  |
| 7 | 终端管理/准入设备 |  |  |  |  |
| 8 | 漏洞扫描设备 |  |  |  |  |
| 9 | APT威胁分析探针 |  |  |  |  |
| 10 | 服务器/终端防病毒 |  |  |  |  |
| 11 | 其他 |  |  |  |  |

- 3.4交付成果描述

包括但不仅限于如下成果：

- 涉及到的信息系统及网络安全项目立项材料

- 涉及到的信息系统及网络安全项目可行性研究报告

- 涉及到的信息系统及网络安全项目需求书

- 涉及到的信息系统及网络安全建设方案评估报告

- 涉及到的信息系统及网络安全验收技术评估报告

- 涉及到的信息系统及网络安全日常技术咨询文档

- 亚组委信息化项目管理办法及模板总则

- 亚组委信息化项目分类管理办法及模板

- 亚组委信息系统及网络安全建设相关设备、服务采购价格统计表

- 其他要求开展的培训、案例分析或总结报告等

## 四、服务要求

  - 团队要求

咨询方需组建不少于46人的咨询专家团队，至少包括总咨询工程师（项目总负责人）1名，资深专家6名以上，高级专家17名以上，普通专家22人以上，并根据项目实际情况浮动调整，以满足杭州亚组委信息系统、网络安全领域全过程咨询服务的要求为准。

设立总体项目实施管理咨询组、信息系统建设咨询组、网络安全建设咨询组。其中，总体项目实施管理咨询组负责总体项目协调以及管理咨询服务，信息系统建设咨询组负责信息化系统建设相关咨询服务，网络安全建设咨询组对网络安全建设咨询服务专项负责。

- 1、总咨询工程师（项目总负责人）要求

总咨询工程师（项目总负责人）全面主持项目咨询方工作，具有高级经济师及以上职称，硕士及以上学历，具有十五年及以上信息系统规划、可研设计和咨询工作经验，主持过大型信息系统咨询项目，实施期内需长驻杭州。

- 2、网络安全专项负责人要求

网络安全建设咨询专项负责人需要十年以上信息化规划、可研设计及咨询经验，五年以上信息安全咨询服务经验（以注册信息安全专业人员证书获取时间为起始时间），具有硕士及以上学位、高级工程师及以上职称、拥有注册信息安全专业人员（CISP）证书，实施期内需长驻杭州；

- 3、咨询专家库基本要求

专家库是咨询服务的重要内容，由咨询服务单位提供，应至少配置信息系统、网络安全、管理咨询三大领域的咨询专家队伍，并向杭州亚组委广播电视和信息技术部开放，由广播电视和信息技术部根据项目性质进行灵活调度，并根据需要选取相关专家进行咨询。专家库成员须是项目组人员，应根据广播电视和信息技术部需要，提供驻场、督导、现场咨询、远程咨询等服务，并按照广播电视和信息技术部要求参加相关会议。

专家库应提供以下相关信息和数据：专家档案基本信息、专家业务方向及专业特长、专家工作经历、专家发表论文和专著情况、专家所获奖励情况、专家承担课题或研究情况等。能够按照技术职称、所在行业、所学专业、能力等多角度进行灵活筛选。

- 4、专家基本要求

专家的高素质、高水准是咨询服务结果准确性和权威性的重要保证，准确遴选专家、建设专家库，对开展网络安全、信息系统、管理咨询的全过程咨询服务工作十分重要。进入专家库中的人员，应遵循以下基本原则：

（1）专家库中的专家，应由网络安全、信息系统、管理咨询等方面的专家组成；

（2）专家应具有该领域较为丰富的实践经验，并具备良好的政治素质和职业道德，具有社会责任感和严谨的工作态度。

- 5、专家子库要求

应建立网络安全、信息系统、管理咨询等方向的专家子库，可更具有针对性地进行专家遴选，以充实杭州亚运会专家库资源，提供更精准的咨询服务。

- （1）信息系统建设专家子库要求

1）普通专家要求

①有较高的专业学术或技术水平，熟悉信息系统领域国内外科技发展动态，具备信息系统规划、可研设计或咨询等经验；

②身体健康，相关工作经验满5年及以上；

③具有工程师、经济师或以上职称。

2）高级专家要求

①有较高的专业学术或技术水平，熟悉信息系统领域国内外科技发展动态，具备信息系统规划、可研设计或咨询等经验；

②身体健康，相关工作经验满10年及以上；

③具有高级工程师或以上职称；

④具有CCIE、信息系统集成及服务高级项目经理、数据库系统工程师等领域的资质证书中的其中一项证书。

- 资深专家要求（满足任意一项）

①具有教授级高级工程师职称；

②享受国务院特殊津贴。

4）人数要求

信息系统专家子库人数不少于15人。其中资深专家不少于2人，高级专家不少于6人。

- （2）网络安全领域专家子库要求

1）普通专家要求

①有较高的专业学术或技术水平，熟悉网络安全建设领域国内外科技发展动态，具备网络安全可研、设计及咨询服务经验；

②身体健康，相关工作经验满5年及以上；

③具有工程师或以上职称；

④具有注册信息安全专业人员（CISP）、信息安全保障人员（CISAW）等安全相关认证证书中的其中一项证书。

2）高级专家要求

①有较高的专业学术或技术水平，熟悉网络安全建设领域国内外科技发展动态，具备网络安全可研、设计及咨询服务经验；

②身体健康，相关工作经验满10年及以上；

③具有高级工程师、信息系统项目管理师或以上的其中一项职称；

④具有注册信息安全专业人员（CISP）、信息安全保障人员（CISAW）等安全相关认证证书中的其中一项证书。

3）资深专家要求（满足任意一项）

①具有教授级高级工程师职称；

②享受国务院特殊津贴。

4）人数要求

网络安全建设专家子库人数不少于15人，其中：资深专家2人，高级专家不少于6人。

- （3）管理咨询专家子库要求

1）普通专家要求

①有较高的专业学术或技术水平，具备一定的信息化领域管理咨询经验；

②身体健康，相关工作经验满5年及以上；

2）高级专家要求

①有较高的专业学术或技术水平，具备丰富的信息化领域管理咨询经验；

②身体健康，相关工作经验满5年及以上；

③具有注册造价工程师、PMP、国际注册内部审计师（CIA）、国际信息系统审计师（CISA）、软件成本度量师（SSM CCEP）、注册会计师等领域的资质认证证书。

④经济师或工程师以上职称

3）资深专家要求

①具有高级经济师及以上或高级工程师及以上职称；

②管理咨询工作经验满10年及以上；

③具有国家注册咨询（投资）师资质认证证书

4）人数要求

管理咨询领域专家子库人数不少于15人。其中资深专家不少于2人，高级专家不少于5人。

  - 咨询人员服务响应时间

服务响应时间：能提供快速的服务响应，系统立项、可研、实施和VIK确认阶段工作日保证到达现场服务的响应时间小于2小时。同时当发生网络安全突发事件时，安全服务专家团队所有成员，应能保证在2小时内赶赴现场，配合业主方进行安全事件的分析、安全责任的划分，配合完成安全应急响应。非工作时间（尤其是国定节假日、双休日）能够随时响应任务，并及时处置。赛时需要轮值现场参与工作。

咨询团队的所有人员须参加杭州亚组委制定的考核（考核形式不限），考核合格方可上岗，考核不合格人员由咨询公司补充。

  - 现场人员计划

按照杭州亚运会信息技术建设的总体安排，咨询方应按照项目建设的不同阶段，对信息系统及网络安全咨询现场人员的投入进行规划；驻场人员的相关办公设备由咨询单位自行准备，且需满足日常工作开展。杭州亚组委为驻场人员提供办公场所。

准备/立项、可研阶段：现场不少于2人驻场服务（具有中级职称及以上）；

项目实施、测试阶段：现场不少于2人驻场服务（具有高级职称至少1人）；

赛时运行阶段：现场需不少于5人以上咨询团队（具有高级职称至少3人）。

投标人须在投标文件中明确团队人员情况，包括拟派出的总咨询工程师（项目总负责人）和分项目负责人情况表、拟派出资深专家、高级咨询专家、普通咨询专家情况表、投标人为完成各项目所组建的工作小组人员情况，并对各阶段投入人数及在杭州人员数进行明确说明。

- 4.4项目进度要求

2021年4月底前，完成信息系统及网络安全重要项目的前期立项及可行性研究报告编制、项目管理相关制度的初稿编制；

2021年8月底前，完成项目管理制度及模板等的修订，完成重要项目的采购方案编制、有序开展建设方案技术咨询工作；

2021年12月底前，完成价格清单梳理、有序开展信息系统及网络安全相关建设过程中所需要的技术咨询工作；

2022年6月底前，完成信息系统及网络安全重要项目的测试阶段跟踪、验收方案论证咨询等相关工作；

2022年11月底，完成所有项目的总结材料编制。

- 4.5投标方案要求

1、咨询方首先应充分理解本项目中技术内容的要求，并在此基础之上完成咨询技术方案的编写；

2、咨询技术方案的内容作为投标人对采购人的承诺，并作为咨询合同的附件；

3、咨询技术方案应包括以下内容：

（1）对项目的理解：对项目整体理解的描述；

（2）咨询工作流程：对本项目咨询流程的描述，咨询流程应当合理，应当符合本项目的特点和采购人的要求；

（3）咨询工作内容：本项目咨询工作的主要工作内容，要求根据本项目特点和不同阶段体现咨询工作内容的详细描述，具有科学性和合理性；

（4）组织机构设置：咨询工作组织机构设置及人员和岗位职责应明确咨询工作的具体人员安排，如咨询专家、驻场人员；

（5）咨询方的沟通、协调能力以及本项目合理化建议：为更好地完成本项目的咨询工作，咨询方可按照自身的实际经验，对本项目的咨询工作提出合理化的建议。

## 五、项目服务期限

咨询项目服务期限：自合同生效之日起至相关信息技术项目通过验收。

## 六、违约行为处理

咨询方违约，应支付给采购人违约金，规定如下：

1、当咨询方不再具有承担本工程咨询业务的能力而终止合同，咨询方应承担采购人重新选定咨询方的一切费用。

2、因咨询方渎职和失职给采购人造成重大的经济损失，采购人有权中止合同。咨询方承担相应的经济责任和损失，构成犯罪的移交司法机关依法处理。

3、在合同期内，总咨询工程师（项目负责人）、驻场专家原则上不应更换。咨询方提出更换前述人员的，需经采购人同意；采购人提出撤换不胜任的前述人员，咨询方应及时更换，还应承担补救措施、赔偿损失等违约责任。

- 验收

1、验收标准：（1）供应商已按《采购文件》要求及合同约定的咨询服务内容履行了咨询服务职责，并协助采购人完成咨询服务范围内的所有信息技术项目验收；（2）项目总咨询工程师、资深专家、高级专家与合同约定的人员一致，提供服务的咨询人员数量符合合同约定的人数；（3）提供的咨询文件资料符合《采购文件》及合同约定要求。

2、供应商服务完成后，须向采购人发出验收申请，申请包括书面验收申请、相关说明、报告等，采购人收到供应商申请后组织进行验收。该验收的结果为本合同付款依据。

3、采购人在供应商提供相关服务的过程中，有权不定期对服务内容和质量进行考核。供应商提供相关服务过程中有违反合同约定、不达约定标准情况的，采购人有权要求供应商限期整改，供应商未按采购人要求整改的，采购人有权拒绝验收，供应商应承担合同规定相应的违约责任。

4、供应商服务成果未通过采购人验收，采购人有权要求供应商进行整改，相关费用（包括但不限于重新组织验收等费用）由供应商承担；如供应商未在采购人要求期限内整改完成或整改后仍不合格或已不能整改的，采购人有权要求供应商承担合同规定相应的违约责任。

5、最迟验收时间：到2023年6月，满足验收标准（咨询服务范围内信息技术项目因为咨询单位以外的原因未能验收的情况除外），供应商可以向采购人发出验收申请，采购人应准于通过验收。

最终咨询交付成果以项目实际需求情况为准，验收根据项目实际工作量和交付成果进行验收。

- 八、付款方式

1、合同生效后且采购人完成财政资金审批手续后15个工作日内，支付合同总价的10%；

2、2021年5月31日前，采购人完成财政资金审批手续后15个工作日内，支付合同总价的20%；

3、2021年11月30日前，采购人完成财政资金审批手续后15个工作日内，支付合同总价的20%；

4、2022年3月31日前，采购人完成财政资金审批手续后15个工作日内，支付合同总价的20%；

5、2022年7月31日前，采购人完成财政资金审批手续后15个工作日内，支付合同总价的20%。

6、本咨询项目通过验收后，采购人完成财政资金审批手续后15个工作日内，支付合同总价的10%。

- 九、其他要求

1、本项目设方案陈述和专家提问环节，由各供应商拟派本项目的总负责人在规定的时间内对咨询服务方案进行讲解、陈述，并对评标委员会提出的问题进行解答。陈述环节时间不超过10分钟，专家提问环节时间不超过5分钟；

2、由于本项目为电子投标，各供应商原则上拟派述标人员不超过2人。述标人员须携带授权书及有效身份证明，于递交投标文件截止时间后在浙江省成套工程有限公司1505开标室等候，收到采购代理机构工作人员现场通知后进行现场述标。

3、除投影仪外，其它设施、设备（含数据线、转接头、音箱等）由供应商自行准备。

4、项目总负责人不能到场进行述标的，将会影响相关评分项的得分。

# 评标办法

本评标办法遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规的有关规定，并结合本项目的具体情况制定。

## 一、总则

招标工作遵循公开、公正、公平、择优和诚实信用的原则，评标人员将本着认真、公正、诚实、廉洁的精神，进行评标工作，择优推荐中标候选人。在评标期间，评标委员及相关工作人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评标的有关情况。

对落标人，评标委员会不作任何落标解释。

## 二、评标组织

评标工作由评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家共5人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于评标委员会成员总数的2/3。评标委员会负责审标、询标、评审等工作，并向采购人提出评审意见和评标报告。

## 三、评标程序

采购代理机构按照采购文件规定的时间、地点及程序组织评标。评标活动一般应按以下程序组织开展：

1、开启评标场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

2、核验出席评标活动现场的评标委员会各成员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评标现场。

3、介绍评标现场的人员情况，宣布评标工作纪律，告知评标委员会应当回避情形，组织推选评标委员会组长。

4、通报依法获取采购文件的供应商名单及资格预审情况（如有），宣读最终提交投标文件且通过资格审查的供应商名单，组织评标委员会各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

5、根据需要简要介绍采购文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评标工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评标委员会对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评标委员会提出的有关采购文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

6、评标委员会组长组织评标委员会独立评审。评标委员会对拟认定为投标文件无效的，应组织相关供应商代表通过发送邮件（或通过政府采购云平台在线答复）形式进行陈述、澄清或申辩；采购代理机构可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计。

7、做好评标现场相关记录，协助评标委员会组长做好评标报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评标委员会各成员签字确认。

8、评标结束后，采购代理机构交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

## 评标细则

- 商务部分 （12分）

| 评分项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 类似业绩 （5分） | - 自2018年1月1日至今（以合同签订时间为准），供应商具有网络安全服务相关的项目业绩的，每提供5个，得1分，最高得2分。 - 自2018年1月1日至今（以合同签订时间为准），供应商具有省级及以上信息系统规划、可研、设计、咨询相关的项目业绩的，每提供1个，得1分，最高得2分。 - 自2018年1月1日至今（以合同签订时间为准），供应商具有大型体育赛事活动网络、信息化、智能化相关规划、咨询、可研、设计等项目业绩的，提供3个及以上，得1分，最高得1分。 以上业绩不重复计分。 【证明材料：须提供合同复印件（至少包括首页、盖章页，并须能体现相关评审因素）并加盖公章，不提供或无法提供有效证明材料不得分，原件备查。】 | 0-5分 |
| 综合实力 （7分） | - 供应商具有中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息安全服务资质认证证书（证书须为信息系统信息安全风险评估二级及以上或信息系统安全集成服务二级及以上）得1分； - 供应商具有国家保密局颁发的涉密信息系统集成甲级证书得1分(证书业务种类须为系统集成或系统咨询或软件开发)； - 供应商具有工程造价咨询企业乙级及以上资质证书得1分。 - 供应商具有工程咨询单位甲级资信证书（须包含信息化专业）得1分。 - 供应商同时具有ISO27001信息安全管理体系认证、ISO9000质量管理体系认证证书的，得1分，否则不得分。 【证明材料：须提供有效期内的相关证书复印件并加盖公章，不提供或无法提供有效证明材料不得分，原件备查。】 | 0-5分 |
|  | - 供应商参与安全评估标准编制，须提供相关证明材料，每2个业绩得1分，最高得2分。 【证明材料：须提供相关证明材料并能体现以上评审因素并加盖公章，不提供或无法提供有效证明材料不得分，原件备查。】 | 0-2分 |

- 技术部分（78分）

| 评分项目 |  | 评分项目内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务方案 （78分） | 咨询思路与方案 （30分） | 1、项目理解与框架思路：需准确理解项目需求内容，方案重点明确、特点突出，供应商需提供详细的项目实施方案： 能准确理解项目的意义和背景，对项目的需求、目标、意义、以及本项目开展思路和框架有全面、准确的理解，能够明确项目的输出成果的得（7-10分）； 能够理解项目的需求、目标、意义、以及本项目开展思路和框架，并能明确项目需求及输出成果，但是理解认识不够准确的得（4-6分）； 能够基本理解项目的需求、目标、意义、以及本项目开展思路和框架，对项目的需求及输出成果理解不够明确的得（2-3分）； 对项目需求和意义的理解缺乏认识的得（0-1分）。 | 0-10分 |
|  |  | 2、咨询方案的合理性与可执行性： 提供的方案系统整体性很强，咨询方案统一、针对性强，项目计划明晰，时间把控非常合理，服务内容安排明确、合理，制定了详细、规范的项目计划的得（7-10分）； 提供的方案系统整体性较强，咨询方案基本统一，项目计划明晰，时间把控基本合理，服务内容安排基本明确、合理，制定了完整的项目计划的得(4-6分)； 提供的方案缺乏系统整体性，咨询方案不够统一，项目计划不明晰，时间把控不够合理，服务内容的安排不够明确、合理，没有详细项目计划的得（0-3分）。 | 0-10分 |
|  |  | 3、咨询流程与内容： 对本项目咨询流程的描述合理、符合本项目的特点和采购人的要求的得（0-1分）；对本项目咨询工作的主要工作内容的描述体现本项目特点及不同阶段咨询工作内容的得（0-3分），具有科学性和合理性的得（0-2分）。 | 0-6分 |
|  |  | - 项目工作安排： 根据供应商对咨询工作组织机构设置及人员和岗位职责安排的合理性、针对性进行综合打分（0-2分）。 | 0-2分 |
|  |  | - 咨询方沟通能力： 根据项目咨询期间供应商与采购人沟通的及时性、科学性，以及沟通协调措施进行综合打分（0-2分）。 | 0-2分 |
|  | 项目服务保障及承诺（12分） | 1、支撑响应能力：根据供应商对本项目的支撑响应配合程度进行综合评分。 供应商有详细的应急响应预案，响应速度及时，响应规模和质量充分满足客户需求。当发生网络安全突发事件时，咨询团队安全服务人员能保证在2小时内赶赴现场，配合业主方进行安全事件的分析、安全责任的划分，并配合完成安全应急响应的得（3-5分）； 供应商有应急响应预案，响应速度基本能满足客户需求，得（0-2分）。 | 0-5分 |
|  |  | 2、咨询承诺： - 承诺在承接此项目期间，项目总负责人、专项负责人等不同时为其他项目服务的，得1分，没有承诺的不得分（0-1分）。 - 提供的验收标准是否按招标文件要求或不低于采购文件要求的标准。依据投标文件中的相关验收标准及承诺情况，是否有利于项目实施及合理性、可操作性等方面进行综合评分（0-3分），没有的不得分。 | 0-4分 |
|  |  | 3、培训方案： 具有采购人工作人员可行的培训措施及方案，根据供应商提供的培训方案的完整性、针对性、可操作性进行合理打分（0-3分）。 | 0-3分 |
|  | 服务团队综合能力 （25分） | 1、项目总负责人： 总负责人必须具备高级经济师证书，此为总负责人资格条件，不满足则本项整体不得分，在此基础上： - 具有15年及以上信息行业管理咨询工作经验，得1分； - 具有10年及以上信息化规划咨询工作经验，得1分； - 近三年来（自2018年1月1日至今，以合同签订时间为准）担任过国际综合性运动会相关信息化规划、可研、咨询等相关领域项目督导或项目负责人的，每个案例得1分，最高得1分。 - 近三年来（自2018年1月1日至今，以合同签订时间为准）担任省级及以上信息基础设施及信息化或产业相关规划、可研、咨询等相关领域的项目督导或者项目负责人的，每个案例得1分，最高得1分。 备注：同一案列业绩不重复得分。 【证明材料：1）须提供合同复印件或其他相关证明材料并加盖单位公章（须能体现项目负责人名字及以上相关评审因素），原件备查；2）须提供相关人员近3个月份社保养老保险缴纳证明材料复印件并加盖公章，原件备查；3）不提供或者不能提供有效证明的，不得分。】 | 0-4分 |
|  |  | 2、网络安全专项负责人： 必须具备高级工程师证书和注册信息安全专业人员（CISP）证书，此为网络安全专项负责人资格条件，不满足则本项整体不得分，在此基础上： - 具有信息安全保障人员（CISAW）安全集成、信息安全保障人员（CISAW）风险管理认证证书的，每项得1分，最高得2分。 - 具有10年及以上信息化咨询工作经验，得1分，最高得1分 - 从事信息安全服务咨询5年及以上的，得1分，以信息安全保障人员证书获取时间为准计算年限。 【证明材料：1）须提供相关证明材料复印件并加盖单位公章（须能体现专项负责人名字及以上相关评审因素），原件备查；2）须提供相关人员近3个月份社保养老保险缴纳证明材料复印件并加盖公章，原件备查；3）不提供或者不能提供有效证明的，不得分。】 | 0-4分 |
|  |  | 3、项目团队： 根据项目团队人员数量、学历、资格等级、职称、同类项目工作经验、获得相关证书情况（例如：1）CISP、2）CISAW、3）CCIE、4）国家注册咨询（投资）师、5）注册会计师、6）注册造价工程师、7）信息系统集成及服务高级项目经理、8）数据库系统工程师、9）PMP、10）国际注册内部审计师（CIA）、11）国际信息系统审计师（CISA）、12）软件成本度量师（SSM CCEP）等）等进行综合评分。（0-10分） 【证明材料：1）须提供相关证明材料复印件并加盖单位公章，原件备查；2）须提供相关人员近3个月份社保养老保险缴纳证明材料复印件并加盖公章，原件备查；3）不提供或者不能提供有效证明的，不得分。】 | 0-10分 |
|  |  | 4、专家子库响应情况： 专家子库完全符合采购文件采购服务需求的得4分，优于采购文件服务需求的得4-7分，基本满足的得2-3分，少部分满足或不满足的得0-1分。 【证明材料：1）须提供相关证明材料复印件并加盖单位公章，原件备查；2）须提供相关人员近3个月份社保养老保险缴纳证明材料复印件并加盖公章，原件备查；3）不提供或者不能提供有效证明的，不得分。】 | 0-7分 |
|  | 技术支持 （3分） | 根据供应商提供的咨询技术支持机构、机构常驻人员及缴纳社保等情况，是否具有较强的本地化服务能力，在市内是否拥有常驻服务和咨询技术支持机构以及较强的专业技术队伍，是否能提供快速的售后服务响应等综合情况进行打分。（0-3分） | 0-3分 |
|  | 建议及特色增值服务 （3分） | 提出针对本项目的合理化建议的，且经评标委员会认定对本项目具有可实施性的。(0-3分） | 0-3分 |
|  | 现场述标 （5分） | 供应商现场述标时对其提供的咨询服务方案熟悉、理解透彻，其陈述完整流畅、具有条理性，其咨询服务方案计划明晰并具有针对性、科学性、可操作性，能抓住专家问题的重点合理解答的得（4-5分）； 对咨询服务方案熟悉，陈述内容大致完整，咨询服务方案计划明晰具有可操作性，对专家问题能够合理解答的得（2-3分）； 对咨询服务方案生疏，陈述不流畅，咨询服务方案无明确计划、可操作性不强，无法合理回答专家问题的得（0-1分）。 项目总负责人不能到场进行述标的，将会影响本评分项的得分。 | 0-5分 |

注：

      - 技术部分由评标专家负责，采用记名方式各自评分，此项评分为全部有效评分的算术平均值。如某一份评分表中某一项评分，超过评标细则所规定的分值范围，则该张打分表无效。

      - 以上内容评分时保留一位小数。计算评分值时保留二位小数。

      - 表内有关证明文件要求：

（1）须提供相关证明文件复印件，并加盖投标单位公章，原件备查；

（2）不提供或者不能提供有效证明的，不得分。

- 报价部分（10分）

1、投标报价分（10分）：分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求供应商在评标期间对投标报价的详细组成等事项做出解释和澄清。

报价分计算方法：

（1）评标基准价：经评审的有效最低投标价为评标基准价。

（2）最佳报价为评标基准价，其他供应商的价格分统一按下列公式计算：

商务报价得分=（评标基准价/最终报价）×价格权值（即10%）×100

（计算过程小数点后保留四位，得分值小数点后保留两位）

2、根据浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进

中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11 号），对小型或微型企业的投标报价给予 6%的扣除，并用扣除后的价格（即最终报价*94%）计算价格评分。同时符合以下所有要求的供应商被认定为小型、微型企业：

（1）供应商按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）的所属行业规定为小型、微型企业【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定提供《中小企业声明函》】。

（2）监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件】。

（3）残疾人福利性单位视同小微企业，其参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《残疾人福利性单位声明函》】。

残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

【注：残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策】。

此项由评标委员会集体核实后评分。

3、供应商的综合评分为商务技术分和报价分的总计。

4、评标委员会将综合评分最高的前两名供应商依次作为第一中标候选人和第二中标候选人向采购人推荐，并提交评标报告。如果得分相同的，则按投标报价由低到高顺序排列推荐为中标候选人；如果投标报价也相同，则按供应商技术得分从高到低推荐为成交候选人；如果技术得分也相同，由评标委员会全体成员记名投票按少数服从多数的原则确定（不得弃权）。

## 五、定标办法

1、评标委员会根据评标办法进行评标，并向采购人提交评标报告，评标报告由全体评标委员会成员签字后有效。

2、评标委员会应在评标报告中依次推荐综合评分前二名的供应商为中标候选人，综合评分第一名的为第一中标候选人，综合评分第二名的为第二中标候选人。

3、定标由采购人负责，应坚持评审小组推荐的中标候选人为中标供应商。但如出现下列情形之一的，采购人可以直接确定备用中标候选人为中标供应商：

（1）排名第一的候选供应商，因自身原因放弃中标成交或因不可抗力不能履行合同的；（2）经质疑，采购组织机构审查确认因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。（3）《采购文件》规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以取消其中标资格，并确定第二中标候选人为中标成交单位，新的中标供应商继续适用于本条款，或者重新组织采购。如果替补的第二中标候选人同样存在不符合中标资格情况的，则本项目重新招标。

## 六、供应商义务

评标期间，供应商应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。