浙江省经济和信息化厅

公开招标采购文件

（线上电子招投标）

项目编号：ZJCT8-JXT202210

项目名称：浙江省数字经济综合应用2.0项目

| 采购人： | 浙江省经济和信息化厅（盖章） |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 浙江省成套工程有限公司（盖章） |
| 2022年10月 |  |

目  录

第一章  采购公告	1

第二章  供应商须知前附表	7

第三章  供应商须知	15

第四章  采购合同主要条款	31

第五章  投标文件格式	41

第六章  采购技术需求	62

第七章  评标办法	93

- 第一章  采购公告

项目概况

浙江省经济和信息化厅浙江省数字经济综合应用2.0项目的潜在供应商应在政府采购云平台（https://login.zcygov.cn）获取招标文件，并于2022年11月18日9:30:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：ZJCT8-JXT202210

项目名称：浙江省数字经济综合应用2.0项目

预算金额（元）：5580000.00

最高限价（元）：2355000.00、3225000.00

采购需求：

标项1

标项名称：浙江省数字经济综合应用2.0门户政府侧

数量：1项

预算金额（元）：2355000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：主要内容为采取全省统筹建设、整体服务的模式，在一体化智能化数据共享平台（一朵云）及门户1.0版本建设成果的基础上，按照省数字化改革的总体要求，迭代完善系统功能，同时扩展新的功能模块建设。详见本采购文件第六章《采购技术需求》。

备注：无

合同履约期限：本项目实施阶段要求在签订合同之日起1个月(30日历天)内完成，试运行1个月(30日历天)后进行项目整体验收。

本项目（是）接受联合体投标。

标项2

标项名称：浙江省数字经济综合应用2.0重点应用场景建设

数量：1项

预算金额（元）：3225000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：主要内容为在1.0版本建设成果的基础上，按照省数字化改革的总体要求，扩展建设新的应用场景模块。运用系统观念和系统方法，以建促用、以用促优，持续创新迭代。详见本采购文件第六章《采购技术需求》。

备注：无

合同履约期限：本项目实施阶段要求在签订合同之日起1个月(30日历天)内完成，试运行1个月(30日历天)后进行项目整体验收。

本项目（是）接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

标项1

¨无；

þ专门面向中小企业

¨货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

þ服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

标项2

¨无；

þ专门面向中小企业

¨货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

þ服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

3.本项目的特定资格要求：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接购买服务。

- 三、获取招标文件

1.时间：招标公告发布时间至投标截止时间，每天上午 00:00至12:00 ，下午 12:00至23:59 （北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2.地址：政府采购云平台（https://login.zcygov.cn）

3.方式：在线获取（潜在供应商登陆政府采购云平台，进入“项目采购”，在“获取采购文件”菜单中选择项目后“申请获取采购文件”）

4.售价：免费

备注：

1）公告规定的招标文件获取方式为依法获取招标文件的方式，未按照公告规定的方式获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑、投诉。

- 四、提交（上传）投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交（上传）投标文件截止时间：2022年11月18日9:30:00（北京时间）

2.开标时间：2022年11月18日9:30:00（北京时间）

3.地点：通过政府采购云平台在线电子投标、开标

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。

（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：供应商在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：供应商按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。供应商仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

5.根据《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）简化对政府采购供应商资格条件的形式审查，供应商书面承诺符合参与政府采购活动资格条件的，不需要再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金记录、无重大违法记录等证明材料。

- 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：浙江省经济和信息化厅

地址：杭州市体育场路479号

联系人：姚春彬

联系电话：0571-87056913

采购人质疑受理联系人：张志宁

联系电话：0571-87052720

2、采购代理机构信息

名称：浙江省成套工程有限公司

地址：杭州市古墩路701号紫金广场A座1205室

传真：/

联系人：朱丛珊、张蒙磊

电话：0571-85064356、0571-88950239

采购代理机构质疑受理联系人：张昕云

联系电话：0571-85064356

3、同级政府采购监督管理部门

名称：浙江省财政厅政府采购监管处

地址：杭州市环城西路37号

联系人：齐鲁、吴聪瑜

监督投诉电话：0571-87057612、87058489

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  供应商须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 浙江省数字经济综合应用2.0项目 |
| 2 | 项目编号 | ZJCT8-JXT202210 |
| 3 | 采购方式 | 公开招标 |
| 4 | 实施地点 | 采购人指定地点 |
| 5 | 采购范围 | 本项目服务内容是浙江省数字经济综合应用2.0项目。 具体详见本采购文件第六章《采购技术需求》。 |
| 6 | ▲服务期 | 本项目实施阶段要求在签订合同之日起1个月(30日历天)内完成，试运行1个月(30日历天)后进行项目整体验收 |
| 7 | 资金来源 | 财政资金 |
| 8 | 资格审查方式 | 资格后审，资格后审是指采购人或采购代理机构在开启资格证明文件后，根据采购文件的规定对供应商进行资格审查，资格审查未通过的供应商，不进入下一阶段评审。 |
| 9 | 投标保证金 | 无 |
| 10 | 分包 |  A同意将非主体、非关键性的工作分包 ☐ B不同意分包 |
| 11 | 联合体 |  A允许联合体 ☐ B不允许联合体 |
| 12 | ▲最高限价 | 本项目最高限价详见采购公告。 投标报价超过最高限价的，作无效标处理。 |
| 13 | 付款方式 | 各标段付款方式如下： 1.1合同生效且采购人完成财政资金审批手续后【7】个工作日内，采购人向中标人支付合同总额的【60%】，即【 】元（大写：【 】元整）； 1.2本项目初验合格且采购人完成财政资金审批手续后【7】个工作日内，支付合同总价款的【35%】，即【 】元（大写：【 】元整）； 1.3本项目终验合格并提交完整的成果报告后，且采购人完成财政资金审批手续后【7】个工作日内，支付合同总价款的【5%】，即【 】元（大写：【 】元整）； |
| 14 | 踏勘现场 | 采购人不组织现场踏勘。供应商如有需要，经采购人同意后可自行前往，踏勘期间发生的费用或意外导致伤亡等一切责任和损失均由供应商自负。 |
| 15 | 投标答疑 | 供应商如认为采购文件表述不清晰的，必须在2022年11月4日16时之前、将要求答疑的问题传真至：0571-88952913，同时将电子版答疑问题发至：297755869@qq.com。截止期后的疑问将不予受理、也不答复。答疑回复内容是采购文件的组成部分，并将以书面形式送达所有已获取采购文件的供应商。 |
| 16 | 采购文件的 澄清与修改 | 采购人或采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，如澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取采购文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。修改和澄清（答疑）答复的文件作为采购采购文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。 |
| 17 | 投标文件 的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 18 | 投标文件 的签章 | 电子签章或加盖公章 |
| 19 | 投标文件 的形式 | 电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 20 | 投标文 件份数 | （1）“电子加密投标文件”：在“政府采购云平台”上传递交、一份。每份电子投标文件应包括资格证明文件、商务技术文件及报价文件三部分内容。 - “备份投标文件”：密封包装后（顺丰快递形式）投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：杭州市古墩路701号紫金广场A座1205室，张蒙磊收，联系方式：13420598089）。 注：请在快递最外层包装注明单位名称及项目名称。 a.备份投标文件递交要求：供应商须将备份投标文件以光盘或U盘形式放在密封袋中，密封后并在密封袋上注明投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。未密封包装或者逾期邮寄送达的“备份投标文件”将不予接收。 b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。（3）本项目除上述备份响应文件外，还需包括第七章《评标办法》中规定的项目演示的录屏一份（以U盘形式），需分别标明单位名称、“备份响应文件”或“样片”字样。逾期送达或未密封将被拒收。 （4）如中标，中标人需根据采购人要求提供纸质投标文件至少叁份其中两份与采购人签订合同前送到至采购人，另一份领取中标通知书时，送至采购代理机构处。 |
| 21 | 投标文件的上传和递交（上传、递交过程中如有疑问，可咨询“政采云”客服热线：400-881-7190） | 1.电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至政采云平台，在开标时间开始后30分钟内，解密投标文件。 a.供应商应未在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。 b.供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。 |
|  |  | 2.电子加密投标文件的解密和异常情况处理： a.开标后，各投标供应商代表应当在限定时间内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 c.投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 22 | 投标文件、流程文件签章 | - 电子响应文件必须有电子签章； - 开标后，相关信息记录确认、澄清说明、回复等内容，电子签章、或者签章后上传相关文件，均认可； 3. 政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
| 23 | 开标时间 及地点 | 详见采购公告 |
| 24 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 25 | 中标结果公告 | 采购结果经采购人确认后2个工作日内，采购代理机构将对外发布中标成交公告和中标通知书。采购代理机构按相关政府采购规定将中标结果发布在政府采购网上进行公示，公示期为1个工作日。采购人、采购代理机构及评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。 |
| 26 | 合同签订时间 | 中标通知书发出后30日内。 |
| 27 | 投标有效期 | 投标截止日后90天内有效，不足该有效期的，其投标视为无效标。 |
| 28 | 质疑 | 根据《政府采购法》第五十二条的规定，供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 |
| 29 | 投诉 | 根据《政府采购法》第五十五条的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
| 30 | 特别说明 | （1）如果发现本采购文件中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请供应商在获取采购文件后，答疑截止时间前按要求书面提出，逾期视同自动放弃疑问提出的权利或采购人不作答复。 （2）该项目中标公示期间，供应商不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。 |
| 31 | 采购代理服务费 | 本次采购代理服务费由各标段中标人支付。采购代理服务费金额：以各标段中标金额或采购预算金额，按浙价服【2003】77号文件规定收费标准收取（不足捌仟元按捌仟元收取）。采购代理服务费包含在投标总价中，由中标人在接到中标通知书时以人民币方式向采购代理机构一次性支付。相关信息如下: 账户：浙江省成套工程有限公司 开户银行：杭州联合农村商业银行股份有限公司三墩支行 或者网银：浙江省农村信用合作社 或者 浙江省农村商业银行 账 号：201000065548152 |
| 32 | 投标无效情形 | 1.在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效： （1）资格证明材料不全的，或者不符合招标文件要求的； （2）供应商不具备招标文件中规定的资格要求的； （3）经查询存在不良信用记录的。 2.在符合性审查、商务和技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效： （1）资格文件及商务和技术文件未按要求签署、盖章的； （2）未提供或未按要求提供投标函、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书； （3）未提供或未如实提供采购需求偏离表的； （4）对“▲”条款未作实质性响应的； （5）未提供或未如实提供服务方案，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的； （6）投标服务方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； （7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效： （1）报价文件未按要求签署、盖章的； （2）未按照招标文件标明的币种报价的； （3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （4）报价具有选择性的； （5）报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价（有可能影响产品质量或者不能诚信履约的），供应商在评标现场合理的时间内无法提供书面说明（必要时提交相关证明材料）证明其报价合理性的。 4.有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效，由采购人或采购代理机构上报政府采购监督管理部门，视情列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装。 |
| 33 | 系统演示 | - 本项目组织系统演示。 - 1.本项目评标时安排每个供应商进行系统演示，系统演示要求详见采购文件第六章《采购技术需求》和第七章《评标办法》中规定的相关内容。每个供应商时间不超过15分钟，演示次序以投标文件解密时间先后次序为准，如遇不演示或现场未及时响应的供应商则自动至下一次序供应商。 - 2.本项目系统演示采用现场系统或者视频录播演示，采用其他形式的系统演示情况详见采购文件第七章《评标办法》系统演示，具体要求如下： - 2.1供应商应在提交投标文件截止时间前到采购文件规定线下开标室签到（杭州市古墩路701号紫金广场A座15楼浙江省成套工程有限公司1505开标室）后按评标委员会指定的时间段和会议室进行现场系统演示，演示现场提供网络环境及投影仪，其余由供应商自备。 - 2.2系统演示人员须为供应商书面授权的演示代表。供应商进入系统演示现场的演示代表不超过2人。 - 2.3系统演示人员进场前须核验演示代表身份证明原件及供应商出具的加盖供应商公章的书面授权演示代表证明（注明姓名，身份证号），核验合格后方可开始现场系统演示，否则系统演示不得分。 - 2.4系统演示后按要求解答评标委员会的提问（如有），提问时间不包含在演示时间内。 - 2.5未按要求及时到现场签到并经演示人员身份核验合格后进行系统演示的，本项现场系统演示不得分。 3.相关说明：因供应商自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。 |
| 34 | 其他 | 1、请供应商仔细阅读本采购文件，其中带“▲”标记的条款为实质性内容，供应商须对带“▲”标记的条款做出实质性响应。 2、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1）采购人或采购代理机构将对本项目供应商的信用信息进行查询。 2）查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 3）信用信息截止时点为从本项目投标截止日往前追溯三年，期间被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等供应商信用信息均将用于本项目。 4）信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 5）信用信息将作为评审和确定成交供应商的依据。 6）联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 7）联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 3、扶持中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）： - 根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目属于软件和信息技术服务业【说明：软件和信息技术服务业。其中从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。】 - 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库（2020）46号的相关规定：本项目为未预留份额非专门面向中小企业。 - 专门面向中小企业采购的，服务全部由符合政策要求的中小企业承接，供应商须为中或小或微企业。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 - 对于未预留份额非专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 （5）根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在响应文件中提供残疾人福利性单位声明函。 （6）根据财库〔2014〕68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在响应文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除，以上优惠政策只享受一次）。 |

- 第三章  供应商须知

### 一、总则

- 1.1、实施依据

本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规、规章、文件等规定组织和实施。

- 1.2、定义

采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，见“供应商须知前附表”；

采购代理机构：受采购人委托，在委托的范围内办理政府采购事宜的机构，见“供应商须知前附表”；

供应商：是指参加本政府采购项目投标的供应商；

供应商代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表；

甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、用户相同；

乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同；

“产品”系指供应商按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

“服务” 系指采购文件或合同规定供应商须承担的本项目服务以及其他项目采购需求规定的服务。

“书面形式”包括信函、传真、电报等。

“▲”系指实质性要求条款。

- 1.3、费用

无论招投标过程中的做法和结果如何，供应商自行承担招投标活动中所发生的全部费用。

- 1.4、保密

参与招标投标活动的各方应对采购文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对此造成的后果承担法律责任。

- 1.5、语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言使用中文。专用术语应附有中文注释。

- 1.6、计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.7、踏勘现场

1.7.1不组织，供应商如有需要，经采购人同意后可自行前往。

1.7.2供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.7.3除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.7.4采购人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供应商在编制投标文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

- 1.8、答疑会（本项目不适用）

1.8.1供应商须知前附表规定召开答疑会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开答疑会，澄清供应商提出的问题。

1.8.2供应商应在答疑会时间的前一天，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.8.3答疑会后，采购人按本章2.4款规定对供应商所提问题进行澄清答复。

- 1.9、分包

供应商须知前附表规定允许分包的，供应商应当在投标文件载明分包的具体情况，应符合采购人在供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制条件。

- 1.10、偏离

投标文件应完全响应采购文件规定的实质性内容和条件。

- 1.11、其他

1.11.1供应商的法定代表人作为投标全权代表参加投标，供应商须在投标文件中提供《法定代表人资格证明书》；法定代表人授权委托人参加投标的，供应商须在投标文件中提供附有《法定代表人资格证明书》的《法定代表人授权委托书》。

▲1.11.2供应商对所投标项内的采购内容必须全部进行投标。

1.11.3至投标截止时间供应商不足3家或通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的标项，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（一）采购文件存在不合理条款或者采购程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标。

（二）采购文件没有不合理条款、采购程序符合规定，采购人可以采用其他采购方式或重新组织招标。

1.11.4供应商须对所响应服务、方案、技术等拥有合法的占有、使用、收益、处分的权利，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

1.11.5采购文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按公平、合理的原则进行评判，但对同一条款的评判适用于每个供应商。

1.11.6投标文件的响应内容必须真实、明确、准确。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

1.11.7项目资金为财政资金。

1.11.8投标文件中所使用的资格、信誉、荣誉、业绩、企业认证等证明材料必须为供应商自身所拥有，不同法人、其他组织资料与供应商无关，评审时不作为该供应商的依据。

### 二、采购文件

- 2.1、采购文件组成

2.1.1第一章 采购公告

2.1.2第二章 供应商须知前附表

2.1.3第三章 供应商须知

2.1.4第四章 采购合同主要条款

2.1.5第五章 投标文件格式

2.1.6第六章 采购技术需求

2.1.7第七章 评标办法

2.1.8补充文件（如有）

- 2.2、采购文件的解释权

采购文件的解释权归采购代理机构所有。

- 2.3、询问、质疑、投诉

2.3.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

2.3.2供应商质疑

（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

（2）供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

1）对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

（3）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2）质疑项目的名称、编号；

3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4）事实依据；

5）必要的法律依据；

6）提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

（4）采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件，质疑答复人应将质疑答复内容及时在浙江政府采购网公开，涉及国家秘密、个人隐私、商业秘 密以及法律、法规规定应予保密的信息内容除外。

（5）询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.3.3供应商投诉

（1）质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

（2）供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

（3）供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

（4）以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

2.3.4在线质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

2.4、采购文件的澄清与修改

2.4.1供应商应认真阅读本采购文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，供应商可以在获取采购文件期限届满之日及之前以书面形式要求采购人、采购代理机构澄清。采购人、采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清、修改的，应当在响应截止时间15日前；不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交响应截止时间。修改和澄清答复文件作为采购文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告告知获取采购文件的潜在供应商。

2.4.2采购人、采购代理机构必须更正公告的形式答复供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复更正公告的形式告知所有获取采购文件的供应商；更正公告以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

2.4.3采购文件澄清、修改的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告为准。

2.4.4采购文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

### 三、投标文件

- 3.1、投标文件

3.1.1 供应商应仔细阅读采购文件规定的所有内容，以保证能全面准确理解采购文件，并按照采购文件要求，详细编制投标文件，投标文件内容必须针对本次招标响应。

3.1.2供应商必须按采购文件的要求提供相关资料，并对采购文件中提出的所有内容要求给予实质性响应，须保证投标文件的准确、真实、明确。投标文件响应内容对采购文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，采购人有权视作投标文件完全响应采购文件要求。

- 3.2、投标文件组成：投标文件由资格证明文件、商务技术文件和报价文件三部分组成。本项目还需提供评标细则中要求的项目演示录屏。

3.2.1资格证明文件

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求；

（3）特定资格条件：详见采购公告。

上述资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过。

3.2.2 商务技术部分

A．商务部分

- 法定代表人资格证明书；

- 法定代表人授权委托书（法定代表人参与不需提供此书）；

- 供应商简介（格式自拟）；

- 供应商声明函；

- 投标响应表（商务偏离表）；

- 联合协议；（如有）

- 分包意向协议；（如有）

- 类似项目业绩；

- 供应商需要说明的其他文件和材料（如评分标准中涉及的材料）；

B．技术部分

- 供应商根据各标段技术评分细则提供包括但不仅限于以下内容：

- （1）重难点分析、措施以及项目理解分析；

- （2）项目建设方案、系统功能及实施方案；

- （3）服务团队情况；

- （4）项目服务保障及承诺；

- （5）测试及验收；

- （6）供应商认为需要提供的其他资料。

3.2.3报价文件

- 投标函；

- 开标一览表；

- 报价明细组成表；

- 交纳采购代理服务费承诺书；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

供应商提供虚假材料投标的，投标无效。

- 3.3、投标文件的编制

3.3.1供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

3.3.2投标文件应编制目录，投标文件装订要求详见“供应商须知前附表”。

3.3.3由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

- 3.4、投标报价

3.4.1 ▲本次投标报价为含税人民币价。

3.4.2 投标报价包括履行所有规定服务所产生的全部费用及采购代理服务费。投标单位如有漏报，视为对采购人的优惠，今后一律不补。产品及服务须达到招标文件规定的质量标准及使用要求。

3.4.3▲所投标项只允许有一个报价，不接受有选择报价的投标文件。

- 3.5、投标文件有效期

3.5.1 投标文件有效期按“供应商须知前附表”规定，投标文件应在该有效期内保持有效。合同签订后，投标文件作为合同附件，投标文件有效期同合同有效期。

3.5.2 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件有效期，以上要求和答复均应以书面形式进行。

### 四、投标文件的修改、撤回、递交

- 4.1、投标文件的修改与撤回

4.1.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

- 4.2、投标文件的递交

4.2.1投标文件的编制和签署

- 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

- 供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因供应商原因提前泄露投标报价，是供应商的责任。

- 本文件《第五部分  应提交的有关格式范例》中有提供格式的，供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第五部分  应提交的有关格式范例》未提供格式的，请各供应商自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

- 投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

- 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

- 供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是供应商的风险，由此造成的一切后果由供应商自行承担。

- 4.3、投标文件的签章

4.3.1投标文件的签章：见《前附表》。

4.3.2投标文件应由供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并加盖供应商公章。

4.3.3电子签章操作指南详见“政府采购云平台”帮助文档附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

- 4.4、投标文件的形式

4.4.1投标文件的形式：见《前附表》。

4.4.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

4.4.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

4.4.4投标文件的备选方案

4.4.4.1供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

### 五、开标、评标

- 5.1、开标

5.1.1采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商不足3家的，不得开标。

5.1.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

5.1.3投标文件未按时解密，供应商提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

### 六、资格审查

- 6.1开标后，采购人或采购机构将依法对供应商的资格进行审查。

- 6.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对供应商的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

- 6.3供应商未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

- 6.4对未通过资格审查的供应商，采购人或采购机构告知其未通过的原因。

- 6.5合格供应商不足3家的，不再评标。

### 七、评标

- 7.1、评标原则

7.1.1 竞争优选；

7.1.2 坚持公平、公正、科学合理的原则；

7.1.3 价格合理，方案、产品先进可行；

7.1.4 反对不正当竞争。

- 7.2、评标委员会组成

本项目评标委员会由采购人依法组建，成员总数为5人或以上单数，包含政府采购评审专家及用户代表，其中政府采购评审专家不少于总人数的2/3。

- 7.3、评标纪律

7.3.1 评标是采购工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将按照评标原则的要求，公正、平等地对待所有供应商。

7.3.2 所有评标人员应忠于职守、廉洁自律、秉公办事、不徇私情。

7.3.3 评标人员不得接受或参加供应商或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

7.3.4 评标期间，评标人员不得随意出入评标地点、与外界通讯、会客等。

7.3.5 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人、采购代理机构及评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标资格。

7.3.6 为保证评标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与供应商或与中标结果有利害关系的人进行私下接触。在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得将评标情况扩散出评标委员会以外。

7.3.7 评标过程中，当发表结论性意见时，先听取专家评委意见，用户评委随后发表意见。评标专家对供应商的优劣情况，以及认为差异较大的情况等，应以书面意见做出真实、专业、诚恳负责的表述，不得违背客观、公正的原则。

7.3.8 评标结束后，各评标人员应将全部资料整理上交采购人，严禁将评标过程中的任何资料带出评标现场向供应商或其他单位提供。

7.3.9 在中标结果公布前应对评标委员会成员名单予以保密。

7.3.10 评标委员会对各供应商的商业秘密予以保密。

7.3.11 评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

7.3.12 在整个评标过程中，供应商企图影响采购结果的任何活动，可能导致其投标失败。如有违法行为，将依法追究其法律责任。

- 7.4、评标办法

本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第七章：评标办法》。

- 7.5、资格性审查

7.5.1采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

7.5.2采购人对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。如供应商提交的资质证明或其他内容不齐全，由此造成的后果由供应商自己负责。

- 7.6、符合性审查

7.6.1评标委员会应当对符合资格审查供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。如果投标文件实质上不响应采购文件的要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

7.6.2投标文件的澄清

1）评标委员会可要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显的文字和计算错误的内容等以邮件的形式进行澄清并做出书面答复。书面答复须由供应商代表签字（或盖章）并作为投标文件的一部分。

2）供应商对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

7.6.3评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。如供应商提交的资质证明或其他内容不齐全，由此造成的后果由供应商自己负责。

7.6.4评标委员会对审查合格的投标文件按照采购文件中制订的评标方法进行综合评定打分。

7.6.5评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

- ▲7.7、无效标

有下列情形之一的投标文件，由评标委员会按少数服从多数原则进行认定，经认定属实后将该投标文件作无效标处理：

1.在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明材料不全的，或者不符合采购文件要求的；

（2）供应商不具备采购文件中规定的资格要求的；

（3）经查询存在不良信用记录的。

2.在符合性审查、商务和技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格文件及商务和技术文件未按要求签署、盖章的；

（2）未提供或未按要求提供投标函、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书；

（3）未提供或未如实提供采购需求偏离表的；

（4）对“▲”条款未作实质性响应的；

（5）未提供或未如实提供服务方案，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（6）投标服务方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）报价文件未按要求签署、盖章的；

（2）未按照采购文件标明的币种报价的；

（3）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）报价具有选择性的；

（5）报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价（有可能影响产品质量或者不能诚信履约的），供应商在评标现场合理的时间内无法提供书面说明（必要时提交相关证明材料）证明其报价合理性的。

4.有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效，由采购人或采购代理机构上报政府采购监督管理部门，视情列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件相互混装。

- 7.8、废标

7.8.1根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条，出现下列情形之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

7.8.2采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

7.8.3废标后，采购人应当将废标理由通知所有供应商并重新组织招标；或者经主管部门批准，采取其他方式组织采购。

### 八、定标

- 8.1、依法确认采购结果

本项目由采购人根据评标委员会提交的《评审报告》依法确定中标人。

采购组织机构在评标结束后的2个工作日内将《评审报告》交给采购人确认。采购人将在收到评审报告后的5个工作日内确定中标成交供应商，

定标由采购人负责，应坚持评审小组推荐的中标候选人为中标人。但如出现下列情形之一的，采购人可以直接确定备用中标候选人为中标人：（1）排名第一的候选供应商，因自身原因放弃中标成交或因不可抗力不能履行合同的；（2）经质疑，经审查确认因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

- 8.2、中标结果公告及中标通知书签发

8.2.1结果公告

采购结果经采购人确认后2个工作日内，采购代理机构将对外发布中标成交公告和中标通知书。采购代理机构按相关政府采购规定将中标结果发布在政府采购网上进行公示，公示期为1个工作日。采购人、采购代理机构及评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

### 九、合同授予

- 9.1、签订合同

9.1.1中标人应在接到中标通知书后按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

9.1.2采购文件及补充文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件和中标通知书均作为合同附件。

9.1.3中标人为履行合同引起的相关人员的住宿费以及其它不可预知的费用由中标人自理。合同实施过程中，须与采购人积极配合。

9.1.4拒签合同的责任

发出中标通知书前，采购人有权组织第三方或评标委员会对项目进行验收，中标候选人必须予以积极配合；若中标候选人不配合或验收不符合投标响应内容，则采购人可视其投标响应内容存在虚假，取消中标候选人资格并追究其相关责任。

中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同者，以投标违约处理，须赔偿采购人由此造成的直接经济损失。

- 9.2、采购代理服务费

9.2.1本次采购代理服务费按“供应商须知前附表”规定收取。

9.2.2 采购文件有效期内供应商撤销投标文件的，应向采购人交纳项目预算金额的2%费用。

9.2.3中标人如不按采购文件规定交纳采购代理服务费的，将取消其中标资格，中标人应向采购代理机构交纳采购文件规定的采购代理服务费作为赔偿。

9.2.4中标人不按采购文件规定交纳采购代理服务费的，视为未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

### 十、验收

- 10.1.验收

10.1.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

10.1.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

10.1.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

10.1.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 第四章  采购合同主要条款

（本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定）

技 术 服 务 合 同

| 项目名称： | 浙江省数字经济综合应用2.0项目 |
| --- | --- |
| 标项名称： |  |
| 项目编号： |  |
| 甲方（采购人）： | 浙江省经济和信息化厅 |
| 乙方（中标供应商）： |  |
| 签订地点： | 杭州 |
| 签订日期： | 2022年X月 |

甲方（采购人）：浙江省经济和信息化厅

乙方（供应商）：XXXX

甲乙双方根据XXXXX（浙江省数字经济综合应用2.0项目）项目标项 X的采购结果和采购文件的要求，并依照《中华人民共和国民法典》等有关法律、行政法规的规定，经双方协商一致，签署本合同。

- 一、项目内容及合同价格

单位：元

| 项目名称 | 技术需求(简要） | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 1项 |  |
| 合同总价大写：，小写： |  |  |  |

注：1.商品型号、数量、配置要求及使用单位地址等详见采购文件和响应文件。

2.以上合同总价包含产品到达用户并能正常使用所需的一切费用。

3.本合同约定建设的浙江省数字经济综合应用2.0门户政府侧及应用场景建设项目和乙方为建设该项目所提供的全部服务统称为服务。

- 二、实施时间

实施时间约定如下：

1、签订合同之日起至 2022 年X月X日前完成项目开发建设和测试工作，通过测试和部署，乙方提交测试报告后，甲方适时组织初验。

2、初验通过且上线试运行一个月后，乙方提交试运行报告，甲方适时组织终验，终验通过后正式上线运行。

3、本项目实施地点： 杭州 。

- 三、质量标准

达到现行国家行业规定的技术标准，满足甲方业务需求。技术指标和质量要求包括但不限于以下所列：

1、具有统一、易维护升级的数据标准、接口标准。

2、按合同的工期如期完成并交付。

3、完成采购文件中所要求的功能模块。

4、产品无重大Bug、无明显技术缺陷。

5、系统安全可靠。

- 四、免费维护期和服务保证

质保期，即免费维护期：验收合格交付甲方正常使用之日起，本合同项下的全系统质保期（即免费维保期）   年。

- 五、软件开发内容

本项目采购文件所述的全部采购需求，详见采购文件。

系统整体符合国家网络安全等级保护测评三级要求和满足信息技术应用创新国产化要求；

甲方在乙方软件开发过程或技术服务过程中，有权对开发内容根据实际情况提出适当的弹性修改需求，乙方应予以配合。

乙方要提供服务期内本项目全系统的软件设计开发、系统集成、安装、技术服务及免费维护期服务。

- 六、服务款项支付

本项目建设费用总金额（含税金额）为￥    .00元 （大写：     万元整），合同金额甲方分三次付款：

1、合同生效且甲方完成财政资金审批手续后【7】个工作日内，甲方收到乙方发票向乙方支付合同总金额的60%，即   人民币元整（￥   .00元）；

2、本项目初验合格后，甲方完成财政资金审批手续后【7】个工作日内，收到乙方发票向乙方支付合同总金额的35%，即   人民币元整（￥ 0.00元）。

3、项目终验合格并提交完整的成果报告后，甲方完成财政资金审批手续后【7】个工作日内，收到乙方发票向乙方支付合同总金额的5%，即 人民币（￥  0.00元）。

乙方开户银行名称、地址和账户为：

账户名：

开户银行：

账号：

- 七、违约责任

1、若项目延期，甲方、乙方及监理先行协商。若协商不成，经监理确认，因乙方原因造成延期的，每延期一个工作日，乙方应按合同金额的6‰向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。

- 2、若乙方提供的投标文件中存在虚假信息（如开发技术人员资质资历等），甲方有权拒绝签订合同或终止合同，并要求乙方承担本合同标的5%的违约金，以及给甲方造成的其他损失。

3、乙方所交的产品品种、型号、规格、技术参数、质量不符合招标采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，要求乙方退回已收取的建设费用，并要求乙方承担已支付款项的5%的违约金。

4、甲方为实现本合同约定权利而支出的费用，包括诉讼费、律师费、保全费、调查费等由乙方另行承担。

5、本条规定的损失包括直接损失和间接损失。

6、因乙方原因导致第三方主张权利或引起其他纠纷的，乙方的行为被视为根本违约，甲方有权单方面解除本合同。无论是否解除本合同，乙方都应独立解决该纠纷事宜并承担由此产生的所有费用，另外，甲方有权要求乙方退还已支付款项，且按已支付款项的5%作为违约金，如前述款项不足以弥补甲方之损失，乙方应足额补偿。

- 八、产品交付

1、交付地点：杭州，按甲方要求部署。

2、安装调试时间：按甲方要求的时间完成安装和调试，如在甲方规定的时间内由于乙方的原因不能完成安装和调试，乙方应承担由此给甲方造成的损失。

安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

3、安装调试、试运行过程中发生的费用由乙方负责。乙方应提供其安装调试过程中甲方需配合的内容。在项目实施过程中，要向甲方提供正式、齐全的软件操作说明（电子版和书面版）等文档。

4、乙方应对甲方的相关操作和技术人员进行培训，使其能熟练掌握该系统。

- 九、项目验收

1、项目分为初验和终验，乙方完成项目建设内容，通过测试并部署后，提交软件测试报告，甲方适时组织初步验收，初步验收通过并在系统试运行后无重大故障，方可进行系统整体验收。

2、项目终验前，乙方必须提交的文档资料（以光盘形式交付）包括但不仅限于：项目投标文件电子稿、源代码、系统安装部署手册、项目实施方案、系统（软件）安装实施报告、软件需求规格说明书、数据库设计说明书、详细设计说明书、测试方案、测试记录及系统测试报告、操作手册、配置和运行维护手册、试运行报告、项目总结报告、项目用户报告等成果资料。

3、项目终验前系统通过国产化适配、等保（三级）、密评、第三方测评，完成与该系统相关的平台整改任务。

- 十、保密责任和义务

1、乙方应对本合同所述的数据资料、技术资料和技术秘密采取保密措施，乙方未经甲方的书面同意，不得将本项目所涉及的技术秘密和资料向与本项目无关的人员或第三方透露，也不能就有关合同内容的任何部分进行新闻的发布、公开的宣称、否认或承认；本合同履行完毕后，乙方应当将所有涉及保密信息的载体交还甲方或自行销毁。

2、乙方应严格遵循甲方各项安全保密制度，所有信息数据迁移、处理等过程中严禁私自复制、传输，完成建设任务后，乙方使用的用户信息等敏感数据必须物理清除。

3、乙方承认本合同中的技术资料和技术秘密为甲方所专有，将其对乙方进行披露并不意味着任何所有权、专利权的转让。

4、因乙方违反安全保密规定给甲方造成损失的，乙方承担由此产生的经济上和法律上的责任

5、在本合同项目的研究开发结束并通过验收后，乙方应向甲方提供本合同项目的研究成果，包括技术规范、测试文件和质量标准等相关的技术资料和计算机软件、文档及源代码等。乙方应归还甲方提供的所有技术资料或文件等，并承诺不保留任何复印件。

本条规定的义务和权利在本合同期满或终止后持续有效，而不受合同履行完毕时间的限制，除非甲方自行公开技术资料和技术秘密或向乙方出具放弃保密权利的书面声明。

- 十一、软件归属

1、乙方须向甲方提供本项目所有程序、控件、工具的源代码，并按甲方要求提供所有相关文档，软件版权归甲方所有。

2、开发期间乙方提供的公司自有产权的平台和控件，须向甲方提供永久使用权，并不受用户数的限制。

- 十二、知识产权

1、本合同项目技术成果的专利申请权、计算机软件的著作、技术秘密以及技术资料等知识产权归甲方所有。同时乙方放弃计算机软件著作权的署名权。

2、乙方原有的嵌入本项目的功能模块的知识产权归乙方所有。

3、乙方不得再将研究开发成果及非专利技术等成果泄露或转让给第三方。

4、在履行本合同期间及以后，乙方不得就本合同的研究开发项目与任何第三方签订或接受委托开发合同。乙方如重复签订研究开发项目合同，应对以后签订合同的无效及其对侵犯甲方的知识产权承担所有经济和法律的责任。

- 十三、第三方知识产权

1、乙方应保证所交付的货物或任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2、任何因甲方使用本项目的成果而引起对第三方知识产权的侵权诉讼，乙方应积极协助甲方进行抗辩。如确因本项目成果引起的侵权，乙方应承担所有的赔偿责任，包括甲方因诉讼产生的一切费用，包括但不限于诉讼费、仲裁费、调查费、律师费等，且甲方有权解除合同。

十四、数据安全

1、乙方提供的产品和服务必须符合国家相关安全规定及《浙江省信息技术服务外包安全管理规范》要求。

2、乙方不得在程序中加插和软件功能无关的程序或预留一些危害软件安全的漏洞或后门。乙方在项目建设和维护期间，有维护系统网络和数据安全责任。如因乙方操作不当或其他原因造成的网络和数据安全责任事故，由乙方承担所有责任，并赔偿甲方受到的损失。

3、在甲方提供充足云资源的前提下，乙方应当落实生产开发环境与测试环境隔离。

4、乙方应当加强账号权限管控、资源访问控制管理及操作行为监管，落实开发运维人员账号权限管控和资源访问白名单管理。

5、乙方在云应用上线前通过软件代码安全检测，并落实系统上线前代码审计、渗透测试等技术措施。

6、乙方应当落实数据分类分级、日志审计管理、权限管理、异常风险识别、安全风险处置等工作机制。

- 十五、不可抗力

1、不可抗力是指本合同生效后，发生不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的事件，如地震、台风、水灾、火灾、战争等，致使直接影响本合同的履行或不能按约定的条件履行。

2、发生不可抗力的一方应立即通知对方，并在15天内提供不可抗力的详情及将有关证明文件送交对方。

3、发生不可抗力事件时，甲乙双方应协商以寻找一个合理的解决方法，并尽一切努力减轻不可抗力产生的后果。

4、如不可抗力事件持续30天时，甲乙双方应友好协商解决本合同是否继续履行或终止的问题。

- 十六、解除合同

1、如果满足以下条件，任一方在通知对方后，都可以解除本合同。

（1）一方严重违反本合同项下的义务，并且违约方在收到守约方通知后30天仍未纠正，守约方向违约方发出解除合同的书面通知时。如果违约无法在30天内纠正，但在此期限内已经开始着手，并努力诚恳继续纠正此违约行为，则守约方应为违约方合理地延长该时间的期限。

（2）当一方按正常程序停止经营业务、破产、处于付款拖欠、延期偿付、公司重组或倒闭状况，或全部转让利润与债权人、书面承认无力偿还到期债务、委派清算人清算其业务或财产，或参与或接受与破产或债权人权利有关的法律或行政诉讼程序时。

（3）当本合同以任何原因终止时，乙方应立即停止使用并销毁包含甲方机密信息的所有物件，并证明该销毁情况；或者将这些物件归还对方。

- 十七、争议解决

1、本合同及其修订本的有效性、履行和与本合同及其修订本效力有关的所有事宜，将受中华人民共和国法律管辖，任何争议仅适用中华人民共和国法律。

2、甲乙双方因合同的解释或履行发生争议时，首先应争取通过友好协商解决，该协商应在30天内解决。

3、如协商不能解决时，提交原告所在地人民法院裁定。

4、争议进行期间，除争议事项外，甲乙双方应继续履行各自本合同中规定的义务和行使权利。

- 十八、一般条款

1、本合同的采购需求不同的部分以甲方实际采购需求为准。

2、除非本合同另有规定，任何一方对本合同提出的任何弃权、修改或更改须以书面形式提交给对方，并经对方签字认可，否则本合同的任何条款均不得视作已被弃权、修改或更改。本合同的修改或变更，须由双方友好协商并经授权代表签署书面文件方可生效。

3、如本合同的一条或者一条以上的条款被适用法律视为无法实施或无效，则：该无法实施的条款不会影响到本合同中其他任何条款。

双方应本着诚信的原则商议，用一条意思最接近的条款替换该无法实施或无效的条款。

4、合同各方在此声明并保证：

代表各方签署本合同的人员拥有明确的授权，其签字对签约方具有约束力；

本合同的执行、递交与履行不会违反各方公司（单位）的章程、规定；

本合同的执行、递交与履行已经得到全部所需合作方或公司（单位）行为的正式授权；并且本合同已对上述方形成了有效的、具有约束力的同时能按其条款执行的义务。

5、双方同意，本合同条款的上下文如果表示出该条款在本合同有效期后仍然有效，则该条款在本合同有效期后应继续保持有效。

- 十九、合同成立及生效

1、本合同一式柒份，甲乙双方各持叁份，鉴证方壹份，自各方授权代表签字盖章并具备本合同约定的附加合同生效条件后生效，并报经浙江政府采购网的政府采购云平台备案后才能进入合同支付程序。

2、如果由于乙方原因导致合同不生效的，视作乙方自动放弃中标资格，乙方向甲方支付数额为本项目预算金额的5%的违约金，并承担缔约过错给甲方造成的损失。

（以下无正文）

甲方（盖章）：浙江省经济和信息化厅

法定（授权）代表人：

地址：浙江省杭州市西湖区体育场路479号省政府八号楼

签约时间： 年 月 日

乙方（盖章）：

法定（授权）代表人：

地址：

签约时间： 年 月 日

鉴证方（盖章）：浙江省成套工程有限公司

法定（授权）代表人：

地址：杭州市古墩路701号紫金广场A座12楼

签约时间： 年 月 日

- 第五章  投标文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）

封面

正本或副本

项目名称：

项目编号：

投标文件

（资格证明文件或报价文件

或商务技术文件）

供应商：（盖单位公章）

日期：__________年_____月_____日

- （一）资格证明文件

- 一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

浙江省经济和信息化厅、浙江省成套工程有限公司：

我方参与浙江省数字经济综合应用2.0项目【项目编号：ZJCT8-JXT202210，标段号：标段名称：     】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

3、公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接购买服务。

供应商名称(盖章)：

日期：  年  月   日

- 二、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

- 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称、标段号、标段名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签名）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注1：软件和信息技术服务业【说明：软件和信息技术服务业。其中从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。】

注2：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

- 监狱企业声明函

【非监狱企业不用提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：。

本企业为参加（项目名称： 	）（项目编号： 	）采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖单位公章）：

日期：	年	月	日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

- 残疾人福利性单位声明函

【非残疾人福利性单位不用提供】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物

（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖单位公章）：

日期：	年	月	日

- 三、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

- （二）商务技术文件

- 一、法定代表人资格证明书及授权委托书格式

法定代表人资格证明书

（采购人单位名称）：

浙江省成套工程有限公司：

（姓名）系（单位名称）的法定代表人，（身份证号）。

特此证明。

供应商：（盖单位公章）

日期：年 月 日

附：

法定代表人联系方式及身份证复印件

注：法定代表人直接签署投标文件并参加投标的，在投标文件中出具此资格证明书及身份证复印件。

法定代表人授权委托书

（采购人单位名称）：

浙江省成套工程有限公司：

我以（供应商全称）法定代表人的身份授权（全权代表姓名）、（身份证号），为我单位的全权代表，参加贵处组织的（项目名称）（项目编号）的采购，签署本项目相关投标文件并全权处理投标活动中的一切事宜。我单位承认全权代表做出的与本项目招投标活动有关的全部行为。

供应商全称（盖单位公章）：

电话：

日期：

附：

授权委托人姓名：		身份证号码：		职务：		电话：

授权委托人身份证复印件：

注：法定代表人授权其公司员工签署及参加投标的，在投标文件中同时出具法定代表人资格证明书及此授权书，并附身份证复印件。

如参加开标并在开评标过程中签署文件的人员与投标文件签署人不一致，须另行提供授权书。

- 二、供应商声明函格式

供应商声明函

本供应商在本投标文件中所提供的内容均为真实有效，如经采购人的核查存在有弄虚作假情况，愿按有关法律法规接受处罚。

特此声明。

供应商全称（盖单位公章）：

日期：

- 三、投标响应表（偏离表）格式

投标响应表（商务偏离表）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 采购要求 | 投标响应 | 说明（正偏离/负偏离/无偏离） |
| --- | --- | --- | --- |

填表说明：对采购文件有任何偏离（包括正偏离及负偏离）均应汇总并填写在此表中。

供应商全称（盖单位公章）：

日期：

投标响应表（技术偏离表）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 采购要求 | 投标响应 | 说明（正偏离/负偏离/无偏离） |
| --- | --- | --- | --- |

填表说明：对采购文件有任何偏离（包括正偏离及负偏离/无偏离）均应汇总并填写在此表中。

供应商全称（盖单位公章）：

日期：

- 四、联合协议

联合协议

（以联合体形式参加的，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：     ；……。

四、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到  %。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

- 五、分包意向协议

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者供应商中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（供应商全称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（供应商全称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（供应商全称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到  %  。

供应商全称（盖单位公章）：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

- 六、类似项目业绩

类似项目实施情况一览表

| 序号 | 采购单位 | 项目名称 | 数量 | 合同金额 （万元） | 附件页码 | 合同签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、供应商须提供上述业绩证明资料复印件；

2、所有合同复印件应清晰，应能体现合同签订时间、双方签字盖章等内容；

3、供应商应在不涉及商业秘密的前提下尽可能提供详细的合同复印件内容。

供应商全称（盖单位公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：

- 七、拟派项目实施人员一览表格式

1、项目所有服务人员组成表

（表格不够可扩充）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 技术职称 | 职务 | 本项目拟担任的职务（项目负责人，技术负责人，项目服务小组组长、副组长及组员等） | 岗位 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：岗位情况注明本单位在岗或外聘。

2、日常工作小组

| 联系人 | 电话 | 手机 | 日常联络邮箱 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一联系人 |  |  |  |
| 第二联系人 |  |  |  |
| 第三联系人 |  |  |  |

3、拟投入本项目的服务人员简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 职称 |  | 职务 |  |  | 专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在本项目组中职能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 从事工作年数及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 曾负责类似项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起讫时间 | 项目名称 |  |  | 担任职务 |  |  | 采购人单位 |  |  | 备注 |

注：请附身份证、学历学位证、职称证等复印件。

供应商全称（盖单位公章）：

日期：

- 八、供应商需要说明的其他文件和材料

- （三）报价文件

- 一、投标函格式

投标函

（采购人单位名称）：

浙江省成套工程有限公司：

（供应商全称）参加贵方组织的（项目名称）（项目编号）（标段号）（标段名称）招标投标的有关活动。为此我方：

1、承诺在供应商须知规定的投标截止日起遵守本投标文件中的承诺，且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件及采购人规定的特定条件。

3、已详细审核全部采购文件，包括采购文件补充（如果有）、参考资料及有关附件，确认无误。

4、提供应商须知规定的全部投标文件。

5、投标报价详见《开标一览表》。

6、保证遵守采购文件中的其他有关规定。

7、完全理解不一定接受最低价中标。

8、愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

9、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

10、将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a）提供虚假材料谋取中标、成交的；

b）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e）在采购采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a）至f）项情形之一的，中标、成交无效。

11、本投标文件的有效期为自投标截止时间起90天。

供应商全称（盖单位公章）：

日期：

单位地址：

邮编：

电话：

传真：

注：未按照本投标函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝

- 二、开标一览表格式

开标一览表

项目名称：

项目编号：

标段号：

标段名称：

（价格单位：元人民币）

| 投标总价（元） | 项目负责人 | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小写： |  |  |  |
| 大写： |  |  |  |

注：1、大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准。

2、供应商在“政府采购云平台”进行标书关联时，在“政府采购云平台”上单独填报的开标一览表内容与加密的报价文件中提交的开标一览表内容不一致时，以加密的报价文件中提交的开标一览表为准进行修正。

供应商全称（盖单位公章）：

日期：

- 三、报价组成明细表格式

报价组成明细表

项目编号：

项目名称：

标段号：

标段名称：

| 序号 | 类别名称 |  | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
|  | 总计 | 小写： |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |

报价说明：1、报价应包括项目涉及的一切相关费用。采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价，需自行添加表格。供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标报价中已包括所有费用。

2、此表可增减行数，或供应商自行提供报价格式，但需包含以上类别分项报价。

3、报价组成中不得出现报价为0项。

供应商：（盖公章）

法定人代表人（或负责人）：（签字或盖章）

日期：          年    月   日

- 四、交纳采购代理服务费承诺书

交纳采购代理服务费承诺书

浙江省成套工程有限公司：

我单位在你公司组织的浙江省数字经济综合应用2.0项目，ZJCT8-JXT202210（项目编号）（标段名称）：     的采购中若获中标，我单位保证按采购文件投标须知前附表的规定，向你公司即浙江省成套工程有限公司支付采购代理服务费。如我单位未按上述承诺支付采购代理服务费，你公司有权取消我单位中标资格，由此产生的一切法律后果和责任由我单位承担。我单位声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

供应商全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

▲投标文件中应提供此函

# 第六章  采购技术需求

- 一、项目背景及概况

本次浙江省数字经济综合应用2.0项目总体门户是数字经济综合应用，推动数据与各种资源要素融通应用，解决数据转化为生产力的问题。《浙江省数字经济系统建设方案》提出，上线运行数字经济综合应用。

本项目共分两个标段，标项1 浙江省数字经济综合应用2.0门户政府侧；标项2 浙江省数字经济综合应用2.0重点应用场景建设。两个标段的项目建设及服务内容如下：

- 二、功能建设要求

标项1 浙江省数字经济综合应用2.0门户政府侧

1.项目建设要求

1.1.总体要求

数字经济综合应用2.0采取全省统筹建设、整体服务的模式，在一体化智能化数据共享平台（一朵云）及门户1.0版本建设成果的基础上，按照省数字化改革的总体要求，迭代完善系统功能，同时扩展新的功能模块建设。运用系统观念和系统方法，以建促用、以用促优，持续创新迭代。

1.1.1.	指导原则

整体规划、集约共享。坚持整体性规划与一体化设计，统一建设，多级应用，推动数据汇聚汇通、系统融合联动、应用协同创新。

政府引导、生态共建。政府牵头，搭建统一门户、建立统一标准规范，推动在各地的节点对接与应用覆盖，鼓励生态参与。

服务为基，安全为要。建立标准化服务体系，制定门户内容的把关筛选机制，遴选安全、可信、好用、易用的服务，建立覆盖“云、管、端”的一体化安全解决方案和安全防护机制。

框架先行，持续运营。初期搭建先进、稳定并具有可扩展性的基础框架，再逐步优化提升，配备专门力量负责门户的日常运营，保证用户流量。

开发规范。应用系统开发要符合软件设计开发的标准与规范，采用的技术和工具应符合软件工程标准，在没有可依据的软件工程标准情况下，采用事实标准或主流技术；

术语规范。使用的术语应符合国家标准和行业标准；

先进性。确保应用系统主要技术的先进性，具有良好的软硬件平台兼容性。

1.1.2.系统架构要求

数字经济综合应用2.0在1.0版本建设成果的基础上，使用浙江政务一朵云资源进行部署。

（1）系统架构设计上应满足浙江省工业和信息化厅信息系统安全要求;

（2）系统所采用的各组件应采用最新或次新的稳定版本；

（3）系统应采用微服务化设计，各组成部分满足高可用和横向平滑扩展能力；

（4）底层数据库部署在浙江省经济和信息化厅统一数据仓，应保障数据安全；

（5）系统应采用前后端分离的B/S架构。PC端部署在浙政钉PC端，移动端部署在浙政钉移动端，不应采用安装浏览器或系统插件等方案。

1.1.3.系统性能要求

至少支持2000用户同时在线，300用户并发操作，并实现以下性能指标：

（1）一般Web页面调用的平均响应时间在2秒以内，最大响应时间在5秒以内；

（2）复杂报表数据处理响应时间在15秒以内；

（3）查询类接口调用的响应时间在1秒以内；

（4）事务类接口调用的响应时间在1秒以内；

（5）必须支持垂直扩展：通过增加CPU和内存，性能近似线性增长；

（6）必须支持水平扩展：方便地进行主机集群和负载均衡处理，性能近似线性增长。

1.1.4.数据要求

（1）应按照国家相关法律法规要求，对敏感信息进行安全保护。

（2）需按不同需求等方式支持多种数据存储方式，如结构化数据存储、非结构化数据存储、流式数据存储等，要求对不同的业务数据规划分层存储方式。

（3）批量数据处理需支持分钟级处理速度，流式数据处理具备实时、准实时处理速度，提升应用数据响应能力。

1.1.5.系统开发遵循技术标准要求

- 国家、行业主管部门颁布的相关标准；

- 系统开发的软件要满足国产信创相关要求。

1.2.数据备份和恢复要求

（1）备份需求需遵守最小化备份的原则，备份内容需进行审批。

（2）能够满足7×24小时对用户数据执行处理。

（3）要求出现故障时不需要手动干预，系统可以自动进行故障转移。

（4）要求进行以上故障转移对性能造成负面影响尽可能的小。

（5）要求数据可提供发生故障前的更新状态，以保证业务继续进行。

1.3.网络与信息安全要求

建立有效的安全机制。实现应用的安全访问控制；保障数据在采集、传输、存储、访问中的安全性。系统整体符合国家网络安全等级保护测评三级要求和密码测评要求。要求传输过程中应采用必要的加密算法（安全的）对数据进行加密，保证数据的安全，并且可以在传输层绑定各种协议。

系统建设要满足信息技术应用创新国产化要求。

1.4.展示总体要求

提供数字经济综合应用2.0政府侧门户PC端和移动端。

1.5.技术功能总体要求

整体设计应满足《浙江省数字化改革门户页面设计规范（PC 端）》、《浙江省数字化改革门户页面设计规范（移动端）》、《浙江省数字化改革门户统一搜索实施规范》等规范要求。

1.6.软件授权要求

供应商应保证对所提供的软件拥有独立的、完整的知识产权，没有侵犯任何第三人的知识产权、商业授权等权益。同时，应保证对浙江省经济和信息化厅开放所提供软件产品的全部源代码，并确认浙江省经济和信息化厅在本项目中对产品源代码的使用和修改权。

对本次投标所提供定制开发内容，浙江省经济和信息化厅拥有完整的知识产权所有权。

2.数字经济综合应用1.0-政府侧建设要求

2.1政府侧门户二期建设内容

2.1.1.门户PC端驾驶舱框架

数字经济门户进行迭代建设，主要包括顶部地方专区与地方特色应用入口导航、应用搜索、分区应用、应用管理系统、数智经信与任务中心入口导航；数字经济系统跑道核心数据看板与所属应用入口导航；数字经济重要指标看板和经济总览；指标“未来工厂”系列分布地图；数字经济系统应用排行榜等内容，构成数字经济综合应用驾驶舱。

2.1.2.顶部导航

（1）地方专区顶部导航，沿用一期地方专区入口后端接口，对界面样式进行开发；

（2）地方特色应用顶部导航，新建地方特色应用入口，集成各设区市、区县特色应用，支持点击免登跳转至对应的应用内；

（3）数智经信，新建数智经信应用入口，汇聚展示经信领域核心工作；

（4）应用搜索，新建应用搜索功能，在用户权限基础上支持数字经济综合应用内集成上架应用的全局搜索；

（5）分区应用，新建分区应用，按照工业、农业、服务业、信息业、科技、金融对应用进行分类，支持通过分区应用快速触达应用。

（6）应用管理系统，新增建设应用管理系统入口，实现系统免登跳转；

（7）任务中心，新增任务中心系统入口，实现系统免登跳转。

2.1.3.数字经济系统跑道

根据数字经济系统最新构架中设置的跑道，依据跑道属性，结合跑道所属的应用，遴选关键指标，设置应用入口，保障数据实时更新。目前，跑道设置主要有产业现代化、流通现代化、消费与投资、开发与合作、数智金融、科技创新、企业服务等8条跑道，针对每条跑道，从跑道对应的应用中遴选核心指标，通过对接产业数据仓进行数据的实时展示。同时，在每条跑道下设置应用入口，直观展示跑道对应的重大应用。

2.1.4.地图展示

地图展示选取产业大脑、未来工厂等系列内容，通过点位展示各市县建设情况。未来工厂系统选取未来工厂、未来实验室、数字工厂、未来农场等，产业大脑选取细分行业大脑，均通过省域地图进行点位分布。

2.1.5.数字经济核心指标展示

构建经济核心数据看板，梳理GDP、工业增加值、工业用电量、数字经济核心产业增加值、制造业投资增速、制造业采购经理指数、社会消费品零售总额等经济指标，进行直观展示。

2.1.6.应用快捷入口

对重大应用按工业、农业、服务业、信息业、科技、金融和贸易进行归类集成，一键直达应用，提高用户体验感。

2.1.7.门户PC端版本更新

作为数字化改革中数字经济领域对外服务的重要窗口，数字经济综合应用将在建设运行过程中，根据数字化改革整体工作要求、地方与企业的意见和建议、用户使用反馈，以及系统运行数据分析，对有关内容进行适时迭代升级。潜在包括对门户风格、布局、栏目分类和呈现形式等进行微调，对功能模块或上线应用场景的新增、优化等重大调整，本项目项目期间门户进行改版不少于3次。

2.1.8.移动端开发建设和PAD版应用适配

（1）门户移动端建设

数据总览，对于PC端数据看板模块进行移动端适配开发；门户总览，对于门户的整体情况进行总览统计与图表展示；省级重大应用，对于省级重大应用进行统计概览；地方特色应用，对于地方特色应用进行介绍展示；理论制度，对于理论制度成果进行介绍展示。

（2）PAD版应用适配

根据数字化改革整体工作部署，适时启动数字经济综合应用PAD版的开发，包括对门户风格、布局、栏目分类和呈现形式等进行前面页面适配改造，为已上线应用开发单位进行应用PAD版适配改造进行技术支撑服务。

2.1.9.门户管理端建设

政府侧门户管理后台迭代升级，内容包括地方应用管理、分区应用管理、日志管理、应用管理模块、内容发布模块五个模块。

新建地方专区管理模块模块。动态配置地方特色应用及各地市门户入口，支持跳转地址、名称的自定义配置。

新建分区应用管理模块。管理配置门户PC端顶部部分区应用，支持自定义快捷入口编辑、排序、应用关联。

新建内容发布模块，支持文本编辑，文章发布等功能，将文章发布至移动端。

迭代日志管理模块。新增门户用户端的登入登出记录功能，管理端操作记录。

迭代应用管理模块。增加热点应用开关，支持门户PC端底部热点应用的管理配置。

2.2数字经济场景应用管理系统

根据《数字经济系统多跨场景应用全周期管理办法（试行）》，从应用报送遴选、建设、推广、退出等全生命周期构建应用管理系统，强力支撑数字经济系统重大应用管理，主要功能应用战报看板、应用管理全流程、应用退出审批、我的待办、我的处理、我的发起、我的抄送、应用名录、综合评价、运营中心、系统设置等模块。

2.2.1.应用战报看板。根据《数字经济系统重大应用建设全周期管理办法（修订）》中相关要求，对应用的全生命周期进度进行战报展示。

2.2.2.应用管理全流程。针对目前数字经济系统上线审核纸质化、响应周期长的问题，设计数字经济上线审核模块，分两侧动态配置对场景进行技术、业务、行政审核，全程透明电子化存档。

2.2.3.综合评价。数字经济综合应用建设达到一定规模后，需结合埋点信息对上线场景进行活跃度动态实时监控，活跃度指标包括应用访问量、访客量等，活跃度作为推选重大应用的关键指标，同时还作为场景预警、下架的依据之一。

2.2.4.应用名录。应用全景目录-基于应用档案形成统一的全景目录；围绕应用报送、建设、上架等业务流程建立场景应用档案；

2.2.5.运营中心。对于应用管理系统中应用全生命周期管理的流程和各环节的需提交表单进行自定义配置，支持对应用名录档案看板的自定义配置。

2.2.6.系统管理

（1）用户管理-对于用户按行政区划、组织部门进行管理，实现浙政钉用户体系打通，实现从门户跳转时拥有应用管理系统权限的用户免登进入。

（2）角色管理-对于用户进行角色分组，实现功能权限的配置。

（3）权限管理-建立权限组，设置对应的模块和功能权限。

（4）日志管理，对于系统登入、登出及关键操作进行记录展示。

2.3数智经信模块

围绕党建统领、产业升级、企业培育、重大应用、经济智治、行业发展、集链成群、十大战场、两地战略等核心工作，构建数智经信驾驶舱，指挥调度经信业务工作。同时，通过核心指标概览“三业一群”、两地目标、十重工作等重点工作的相关内容。

2.3.1党建统领。党建统领包括党建相关工作学习、七张问题清单、清单过程管控、重点关注、督查督办、结果展示等核心内容。学习党建知识、了解党建政策，对七张清单事项进行监控和追踪，为党建活动的领导与督办工作提供数据支撑，充分发挥党建统领的模范引领作用。

2.3.2产业升级。产业升级包括亩均效益评价、绿色制造、产业链现代化等展示内容。展现亩均指标，打造现代产业链监测新路径，对浙江省的企业按照能耗总量，能耗强度，碳排总量，碳排强度四个维度进行分级管控，从亩均、绿色、创新等维度充分体现我省产业经济在全国的龙头地位。

2.3.3企业培育。企业培育包括企业梯度培育、小微园区、减负减本、工业碳效码、智能制造、软件集成税收核查、企业诉求统计、企业诉求分析、企业诉求趋势、实时诉求等内容。对浙江省认定的小微园区开展数量、面积和入驻企业数的相关统计。从培育、布局、质量各维度充分体现出浙江相关企业在经济领域的领先性。

2.3.4经济智治。经济智治包括经济运行监测、工业经济结构、质量与能耗情况、产业链预警、十百千项目信息、PPI监测、工业生产预期指数等内容。预测产业链发展趋势，对十千百项目的数量，总投资数，计划完成数，银行贷款数，上年末累计完成数，累计完成数，新增建设用地数等指标进行实时监控，从经济运行、结构、监控等维度直观展示我省经济智治的良好态势。

2.3.5工业运行周监测。工业运行周监测包含运行监测，工业用电量等内容。对浙江省工业运行情况展开周监测，同比或环比了解工业用电与工业生产的能耗变化情况，监测全省园区以及主要园区的手机信令活跃度，以周为时间维度进行全面监测，使领导能够对浙江省的工业运行情况及时、高效、精准把控。

2.3.6行业发展。行业发展包括以行业为维度的规上工业企业规上工业增加值、规上工业增速、占规上工业比重等行业分析指标内容，包含销售额和增加值，形成浙江各重点行业引领全国，国际影响力显著的态势展示。

2.3.7集链成群。集链成群包括世界级产业集群和优势产业集群等展示内容，体现浙江优势产业链的精细化、规模化、标准化优势，进一步推动我省产业链发展现代化。

2.3.8“十大战场”。“十大战场”内容省委省政府任务指标、稳增长投资强技改、深化数字经济系统建设、打造数字经济“一号工程”升级版等十大重大工作，对十大重点工作开展举措统计，归集年度目标任务，展示季度举措内容，围绕十重工作各阶段的进度情况，进一步掌控省厅各项工作进程。

2.3.9应用接入。一窗集成厅内重大应用，接入亩均论英雄、产业一链通、浙企智造、工业碳效码、企业码、工业物防链、应急医疗物资管理、小微企业园、浙里工程师、亚运无线卫士、工业设计引擎等11个应用。

2.4 数字经济系统任务中心贯通模块

为贯彻落实省委数字化改革总体部署，加快推动应用贯通，数字经济系统开发形成任务中心模块，汇聚各应用的业务流转信息，集成各应用动态的事件中心，确保预警、通知等消息能够实时送达的消息中心。

2.4.1任务总览。设置待办、待阅执行链，展示当前人经手的任务，区分待办、已办、待阅、已阅；实现所有任务跨部门汇聚，无需切换组织即全部展示。

2.4.2应用分类。通过责任单位选择到任一机构（可多选），将任务分类一贯到底。根据一贯到底属性，确定任务是否向下全部可见。

2.4.3重大任务流转管理

（1）任务发布与审批。通过任务概述、工作机制、总体进展、工作进展、领导批示等内容配置，支持父子任务关联、自定义设置审批、牵头、协办单位等。

（2）任务细化。通过任务分解细化、任务发布、任务展示、任务处理等，提供任务链和任务树多维度展现。

（3）任务反馈。支持任务进度整体反馈，支持指标体系、工作体系多跨协同反馈。

2.4.4任务统一接口规范

提供第三方应用接入任务的统一标准规范。

2.4.5管理后台

（1）系统登录子模块。支持通过用户名和密码及验证码认证形式登录。

（2）系统管理子模块。包括菜单、角色、组织、用户等的管理。

（3）日志中心。包括登录日志、操作日志。

（4）消息中心。复用浙政钉消息通知组件，通过调试实现数字经济系统内部消息推送。

2.4.6应用接入支撑

对接数字经济系统各应用开发单位，为应用接入的业务和技术联调提供支撑，本项目期内接入不少于25项应用。

2.5 应用场景对接

2.5.1数字经济系统应用场景对接

围绕数字经济系统跑道子应用，对接应用的PC端、移动端、PAD端，提供前期技术对接服务、应用场景审核、调试上线、数据归集等内容，项目期间按照数字经济系统建设实际上线重大应用（涵盖子应用）不少于20项。

2.5.2地方创新应用对接

数字经济系统地方创新应用作为地市之间互相展示的窗口，计划项目期间征集上线不少于30项地方创新应用，主要包括技术对接服务、应用审核及调试上线等。

3.项目实施要求

3.1项目实施方案要求

供应商应充分借鉴国内外类似企业、行业的最佳实践，在满足浙江省经济和信息化厅信息化规划宗旨和目标下，细化具体的实施计划，提出科学、先进、合理、符合浙江省经济和信息化厅实际和项目意图的技术方案。供应商所提供的技术方案必须是完整的、可操作的，具有先进性、适应性。

供应商应提供项目的实施方案，包括实施规范、组织架构、实施计划、质量保证、项目风险管理等内容。

合同签订后，中选方应与采购人共同确认在项目实施过程中技术服务的各个层面具体内容，并制定具体的实施方案和进度计划。

3.2系统技术要求

3.2.1.除非另作规定，供应商应负责一切与系统设计、开发、安装、配置、调试有关的工作和服务。

3.2.2.本项目开发过程的文档和代码管理采用采购人指定的项目管理、版本管理工具，满足采购人项目管理制度要求，项目过程文档和代码要求和系统安装同步移交。

3.2.3.供应商应根据浙江省经济和信息化厅的安装环境提供系统安装和调试方案，经双方讨论确认后，作为安装调试的依据。

3.2.4.为满足开发与测试的独立性要求，避免影响生产业务，除生产环境外，还需独立的开发环境和测试环境，并且有配套的代码同步机制。

3.2.5.测试工作完成后，由采购人项目人员确认后方可迁入生产环境，迁入工作由采购人项目人员按照实施方提供的安装部署手册，在供应商指导下执行。采购人项目人员的所有工作并不解除供应商对合同规定的保证责任。

## 3.3系统测试技术要求

（1）系统测试需要严格按照相关标准及规范进行，供应商应提前5个工作日提交系统测试方案。

（2）系统验收测试方案由采购人和供应商共同制定。

（3）实施、开发阶段进行单元测试、集成测试、最终用户接受度测试、运维管理接受度测试；

（4）上线前应进行压力测试及安全性测试。

## 3.4项目保密要求

供应商有义务对在项目中接触的采购人的数据进行保密，未经采购人书面同意，不得向第三方泄露。供应商应采取一切合理措施确保其技术人员和其他雇员不会违反本合同的条款披露或散布从采购人获悉的任何信息、资料。该条款在本合同终止后五年内继续有效。

任何一方未征得对方同意，不得为任何其他目的而自行使用或允许他人使用从对方获得的信息，本合同另有约定除外。未经对方同意，任何一方不得以任何形式公开本协议及其相关附件内容，本合同另有约定除外。任何一方违反本条款，给对方造成损失，须承担赔偿责任。

- 标项2 浙江省数字经济综合应用2.0重点应用场景建设

- 1.项目建设要求

1.1.总体要求

浙江省数字经济综合应用2.0在1.0版本建设成果的基础上，按照省数字化改革的总体要求，扩展建设新的应用场景模块。运用系统观念和系统方法，以建促用、以用促优，持续创新迭代。

1.1.1.	指导原则

整体规划、集约共享。坚持整体性规划与一体化设计，统一建设，多级应用，推动数据汇聚汇通、系统融合联动、应用协同创新。

政府引导、生态共建。政府牵头，搭建统一门户、建立统一标准规范，推动在各地的节点对接与应用覆盖，鼓励生态参与。

服务为基，安全为要。建立标准化服务体系，制定门户内容的把关筛选机制，遴选安全、可信、好用、易用的服务，建立覆盖“云、管、端”的一体化安全解决方案和安全防护机制。

框架先行，持续运营。初期搭建先进、稳定并具有可扩展性的基础框架，再逐步优化提升，配备专门力量负责门户的日常运营，保证用户流量。

开发规范。应用系统开发要符合软件设计开发的标准与规范，采用的技术和工具应符合软件工程标准，在没有可依据的软件工程标准情况下，采用事实标准或主流技术。

术语规范。使用的术语应符合国家标准和行业标准。

先进性。确保应用系统主要技术的先进性，具有良好的软硬件平台兼容性。

1.1.2.系统架构要求

要求依托政务一朵云的产品及云资源进行建设。

（1）系统架构设计上应满足浙江省工业和信息化厅信息系统安全要求;

（2）系统所采用的各组件应采用最新或次新的稳定版本；

（3）系统应采用微服务化设计，各组成部分满足高可用和横向平滑扩展能力；

（4）底层数据库部署在浙江省经济和信息化厅统一数据仓，应保障数据安全；

（5）系统应采用前后端分离的B/S架构。PC端部署在浙政钉PC端，移动端部署在浙政钉移动端，不应采用安装浏览器或系统插件等方案。

1.1.3.系统性能要求

（1）响应要求

至少支持2000用户同时在线，300用户并发操作，并实现以下性能指标：

1）一般Web页面调用的平均响应时间在2秒以内，最大响应时间在5秒以内；

2）复杂报表数据处理响应时间在15秒以内；

3）查询类接口调用的响应时间在1秒以内；

4）事务类接口调用的响应时间在1秒以内；

5）必须支持垂直扩展：通过增加CPU和内存，性能近似线性增长；

6）必须支持水平扩展：方便地进行主机集群和负载均衡处理，性能近似线性增长。

（2）数据库性能要求

根据实际业务调研情况设计数据结构和存储方式，确保系统能满足目前业务需求以及3-5年内的发展要求。

## 1.1.4.据备份和恢复要求

（1）备份需求需遵守最小化备份的原则，备份内容需进行审批。

（2）能够满足7×24小时对用户数据执行处理。

（3）要求进行以上故障转移对性能造成负面影响尽可能的小。

（4）要求在项目范围内进行灾难恢复，其标准是：服务可以在2小时内恢复，恢复时间从灾难发生时开始计算。

（5）要求数据可提供发生故障前的更新状态，以保证业务继续进行。

1.1.5.数据安全要求

（1）应按照国家相关法律法规要求，对敏感信息进行安全保护。

（2）需按不同需求等方式支持多种数据存储方式，如结构化数据存储、非结构化数据存储、流式数据存储等，要求对不同的业务数据规划分层存储方式。

（3）批量数据处理需支持分钟级处理速度，流式数据处理具备实时、准实时处理速度，提升应用数据响应能力。

1.1.5.系统开发遵循技术标准要求

- 国家、行业主管部门颁布的相关标准；

- 系统开发的软件要满足国产信创相关要求。

1.2.数据备份和恢复要求

（1）备份需求需遵守最小化备份的原则，备份内容需进行审批。

（2）能够满足7×24小时对用户数据执行处理。

（3）要求出现故障时不需要手动干预，系统可以自动进行故障转移。

（4）要求进行以上故障转移对性能造成负面影响尽可能的小。

（5）要求数据可提供发生故障前的更新状态，以保证业务继续进行。

1.3.网络与信息安全要求

建立有效的安全机制。实现应用的安全访问控制；保障数据在采集、传输、存储、访问中的安全性。系统整体符合国家网络安全等级保护测评三级要求和密码测评要求。要求传输过程中应采用必要的加密算法（安全的）对数据进行加密，保证数据的安全，并且可以在传输层绑定各种协议。同时，系统建设要满足信息技术应用创新国产化要求。

1.4.软件授权要求

供应商应保证对所提供的软件拥有独立的、完整的知识产权，没有侵犯任何第三人的知识产权、商业授权等权益。同时，应保证对浙江省经济和信息化厅开放所提供软件产品的全部源代码，并确认浙江省经济和信息化厅在本项目中对产品源代码的使用和修改权。对本次投标所提供定制开发内容，浙江省经济和信息化厅拥有完整的知识产权所有权。

- 2.数字经济综合应用重点应用场景建设

数字经济综合应用应用的子应用建设包括浙江省工业物防链应用、浙江省产业大脑信息业分区应用、数字基建在线、软件赋能中心、亚运无线卫士等。工作内容主要涉及基础库设计、接口对接（数据归集）以及根据用户需求定制设计开发前端页面等工作内容。

- 2.1浙江省工业物防链应用

通过构建“工业物防链”平台，搭建数字化采集（登记）、数字化溯源、数字化管理、数字化协同等四大业务板块，提供政府侧、企业侧PC端应用系统和政府侧、企业侧移动端应用系统，实现全省工业企业进口物品管理“一站采集（登记）、一链溯源、一网督控、一数协防”的业务目标，做到轻量化管理、智慧化督控、高效化协同，满足“五项环节、三张清单、两个责任”的防控督导业务要求。

2.1.1.物防链政府侧应用

物防链PC端面向政府工作人员，提供了支撑物防检查业务的工作平台。政府工作人员包括省、市、区县、乡镇街区四级网格人员。系统提供了在线检查、线上督查及统计、物防档案管理、检查任务及统计、内容管理及系统管理功能。

（1）在线检查，主要是通过系统查看企业进口物品防疫档案列表及详情信息。政府工作人员，通过自己所在属地网格，查看属地网格下企业上报的物品批次工单。通过列表的形式，展示企业名称、可追溯单号、企业所属区域、物品来源地、入库时间、风险等级、物品核算检测结果、重点人员核算检测结果以及工单任务填报完成情况等信息。

（2）线上督查及统计，主要是结合企业物防任务填报完成情况，向企业发送督查任务。通过对辖区网格防疫物品档案的检索查询，快速定位到企业、物品、检测结果等维度，进行数据关联筛选，对有阳性或管理不完全的企业推送督办任务。

（3）物防档案管理作为系统主要功能之一，物防档案是记录了企业管理具体批次物品全过程的任务工单。系统提供了多个管控维度的检索功能，方便政府侧网格管理人员，快捷定位到具体风险数据。同时，作为政府侧对于防疫数据的重点管控手段之一，系统提供了根据条件进行筛选和导出的功能，方便用户进行数据的离线处理、汇报等工作开展。物防档案模块根据平台从企业上报、第三方接入、系统判定等三方面，对汇聚的数据进行相关预判，并将发现的核酸阳性关联信息，自动生成关联风险清单，包括重点人员、重点批次、重点场所。

（4）检查任务及统计。线下检查模块，根据业务需要，借助表单引擎生成工业企业进口物品疫情防控检查单。从制度建设、入库管控、生产管控、人员管控、重点区域管控等业务维度，提供相应的评分项目，由具体网格检查人员在线下执行检查与评价。通过该模块形成了检查清单，供经信部门线下检查企业防疫任务落实情况、明确检查内容、明确业务标准。面向政府侧管理人员，该模块还提供了检查情况的汇总统计报表。

（5）内容管理支持系统管理人员，对系统内相关栏目进行信息发布管理。具体栏目包括：“疫情资讯”、“防疫知识库”、“十问十答”、“专业服务机构”等栏目，系统管理人员可以在相应栏目下，对具体的内容详情信息进行维护。

（6）积分管理平台提供针对企业上线使用的情况，包括系统使用频次、工单纳入管控情况、应急事件处置情况，进行综合赋分记录。该部分积分，将为该业务使用情况提供参考的同时，也会纳入到企业享受政策的相关考核中来。

（7）系统管理平台提供的系统管理功能，包括网格属地管理、权限体系管理、日志管理等功能模块。其中，网格属地管理功能，支持系统管理人员，根据四级网格体系，分级创建子管理员账户，维护网格节点等功能。权限体系功能，支持系统管理人员，进行用户、组织、网格、资源等业务核心管理数据的增删改查维护功能。日志管理功能，包括数据日志和操作日志。

（8）报表管理结合物防链业务实际，系统面向政府侧属地网格层级提供了相关业务统计报表。第一、面向省级管控单元，就上线企业数、管控物品批次数、物品检测数、场地消杀检测数、重点监测人员数，进行分地区晾晒统计。第二、面向省级管控单元，就业务KPI指标量化提供统计基数，形成KPI预处理报表。该报表旨在以四级网格为单元，结合省级KPI指标，自动生成预处理报表，并由地市、区县、镇街进行上报确认。其中KPI指标包括物品检测覆盖率、企业上线率等。具体细则由专班确定后，纳入指标数据采样规则。第三、面向四级网格，提供日报、月报统计，集中管控人、物、场所三张清单。对月度级统计，提供环比参考、提供增长率统计参考。

（9）数据大屏通过大屏展示方式，构建了结合进口物品疫情防控工作管控要素的定制可视化大屏。通过展示大屏，实现领导驾驶舱，接入各地数据进行汇总、分项展示。

2.1.2.物防链企业侧应用

物防链企业侧面向企业工作人员，提供了支撑物防管控业务的工作平台。企业工作人员通过登录浙江省企业服务综合平台，以浙江政务服务网企业法人统一身份认证，进入平台PC端工作台完成相关操作。工业物防链系统面向企业，提供了法人身份认证、PC端应用门户、企业基础信息配置管理、物品批次管理、任务中心、防疫资讯、防疫诉求、企业积分等模块。

（1）PC端统一入口

面向全省工业企业，工业物防链系统充分利用已有政府侧信息化基础设施，打通了浙江政务服务网法人帐户体系，基于浙江省企业服务综合平台，建立了全省统一的工业物防链应用系统入口。企业访问浙江省企业服务综合平台，进入主题服务专区中工业物防链应用后，使用浙江政务服务网法人帐户体系完成登录，即可进入工业物防链PC端企业工作台界面，开展相关业务。

（2）PC端应用门户

工业物防链系统，为企业侧提供了基于PC端的业务工作门户。集成了信息发布、工作任务、消息中心、企业中心、第三方应用入口等多项应用功能，实现了统一集成化的工作页面。企业登录系统后，可以直观的看到信息资讯区、工作任务区、第三方应用区等主要的功能模块。在企业中心、消息中心和工作任务这三块关键布局上，会结合企业当前任务处置的情况、消息更新的情况，以角标的方式显式提示用户及时查看或完成相关业务动作。

（3）基础信息配置

基础信息配置模块设置在企业中心板块内。该模块提供了企业基础信息的维护管理功能，同时就企业的重点人员、物品、场所信息的基本信息管理，提供了增删改查功能。系统也允许企业用户操作一些基本的系统设置功能。在企业基础信息管理方面，针对企业首次进入系统后，网格归属不全等业务因素，系统会自动进行校验，并进行网格落地的友好提示。通过提示，引导企业完善诸如网格、防疫责任人等重要业务信息。

（4）物品批次管理

物品批次管理模块，面向企业侧提供了进口物品批次任务登记功能。具体包括：源头管控、运输管控、入库管控、生产管控、销售管控五个环节。其中源头管控板块，支持企业录入或海关、货代公司系统推送物品来源信息及本环节未完成提示、提示数汇总。运输管控板块，支持企业录入或货运公司系统推送物品运输信息及本环节未完成提示、提示数汇总。入库、生产管控板块，支持企业登记入库、生产环节落实消杀、核酸抽检、人物关联等任务及本环节未完成提示、提示数汇总。销售管控板块，支持销售信息录入及本环节未完成提示、提示数汇总。

（5）任务中心

工业物防链系统面向企业提供了任务中心模块。该模块支持企业侧对自主登记物品批次数据、外部自动流入任务工单数据进行管理。本系统首创物品登记任务制方式，引导企业在源头、运输、入库、生产、销售等重要环节进行登记。通过为企业梳理进口物品登记流程，让企业能够清晰的进行该项业务的综合性管理。任务中心还具备接收政府侧督办任务的提醒和处置功能。结合消息推送技术，让企业通过站内信、短信等方式，及时获知物防环节中缺失或不规范的地方，及时进行核验、矫正。实现了政企联防协同互动的作用。

（6）防疫资讯

防疫资讯模块，为企业提供了推送政策、新闻、通知、培训等内容。让企业侧综合了解防疫动态、扶持政策等相关内容。

（7）防疫诉求

平台提供的防疫诉求管理功能。支持企业、分级管控人员在线填报诉求，跟踪数据的解答闭环。后期视情况，考虑接入省级相关诉求系统（例如12345）。

（8）企业积分

平台提供针对企业上线使用的情况，包括：系统使用频次、工单纳入管控情况、应急事件处置情况，进行综合赋分记录。企业可以通过点击积分，查看积分获取记录信息。

- 2.2浙江省产业大脑信息业分区应用

产业大脑信息业分区聚焦数字产业能级提升难、协同资源配置效率低、数字赋能路径不畅等痛点难点问题，聚焦数字产品制造业、数字产品服务业、数字技术应用业、数字要素驱动业等核心门类，打通政府、企业、行业等数据资源，构建产业生态、新智造应用、共性技术、政府精准服务等场景应用，按照知识积累-深度学习-价值创造的路径，提升数字产业运行监测评估、预测预警和战略目标管理能力，赋能行业企业发展。产业大脑信息业分区提供建设数字经济总览、经济运行、产业发展、数字企业、重大项目、营商环境、基础设施7大核心版块功能。推动国际级数字产业集群培育和全国数字产业化发展引领区、全国产业数字化转型示范区、数字基础设施标杆省建设，加快打造全球数字变革高地。

2.2.1.数字经济总览

数字经济总览直观展示各项产业总体指标和趋势信息，实时反映宏观经济运行态势、重点产业发展情况、企业运营情况、重点项目建设的关键指标，提升数字经济处对数字产业化的监测评估、战略管理等能力。总览重点突出全球数字经济变革高地、经济运行、产业发展、数字企业、重大项目、数字生态和基础设施7大板块核心。

（1）全球数字经济变革高地，构建浙江省数字经济发展质量的指标体系，通过监测本年度数字经济核心指标，客观、全面地监测、分析、评估浙江省数字经济产业发展情况，评价浙江省数字经济发展质量，通过数据指标实现对数字经济产业数据的统计汇总，为产业优化升级提供依据。以数字经济评价体系为基础，通过对基础设施数据、数字产业化数据、产业数字化数据、新业务新模式数据、政府和社会化产业相关数据收集、挖掘和分析建模，科学、公开、公平对浙江省各市、各县（市、区）的数字经济发展综合评价。根据产业大脑信息业分区的领域特点，在建设信息业分区总览页面的基础上，建设形成智能光伏、人工智能、集成电路、软件开发、数字内容、时空信息、信息安全等重点产业子主题。

（2）经济运行总览，重点分析数字经济核心产业增加值和规上数字核心产业营收。基于数据分析电子信息制造业的历年增加值并模糊预测未来3年核心产业增加值，并与GDP增速进行比较，直观展示数字经济核心产业相对增速。通过分析历年的电子信息制造业和信息服务业的营收，对未来3年规上核心产业营收进行预测。通过对数字经济核心产业增加值及营收的统计及预测，为产业主管单位优化顶层设计和合理配置资源、防范产业发展隐患等提供科学依据。

（3）产业发展总览，分析规上数字经济的营收及利润，通过数字经济细分行业的计算机通信、专业电子设备、电子信息机电营收、文化数字内容、软件和信息业、互联网及其服务、电信广播营收的利润和营收等指标，分析各细分领域占比情况。

（4）数字企业总览，重点统计本年度数字经济产业规上企业总数、上市企业、数字工厂、软件服务业百强企业、电子信息百强企业的数量，协助产业主管单位掌握辖区内重点企业数量。

（5）重大项目总览，通过本年度的项目总数，分析项目总投资以及目前项目的整体进度和开工率。

（6）数字生态总览，从科技创新资源、公共服务平台和产业政策三个维度全面展示浙江省数字经济生态环境。科技创新资源对数字经济人才、双尖双领项目、R&D项目、联动创新平台、发明专利数、新产品产值率进行分析；公共服务平台分析大型仪器的共享、累计发布的融资需求、服务用户数、信贷产品、累计授信笔数进行公共服务等指标；产业政策分析数字经济行业的惠企政策和减负政策的政策数。

（7）基础设施总览，分析5G数量、基站数量、全省宽带平均速率、全省接入流量等指标，展示浙江省基础数字网络的情况。

2.2.2.经济运行

经济运行主要通过核心产业增加值和规上数字产业营收两个分析浙江省数字经济的运行情况。系统梳理浙江省数字经济核心指标，包括生产——增加值、产值、增速、贡献率，出口——销售产值、出口交货值、内销产值，投资——固定投资、工业投资，效益——利税、利润、营收，趋势预测——生产、出口、投资、效益，事件预警等六大领域基础指标开展动态监测、评估分析，助力政府从宏观层面形成总体洞察，实现对核心数字产业经济数据的动态可视化监测和研判，一屏洞察、实时掌控数字产业的发展状况。

（1）生产模块通过分析电子信息制造业、数字信息服务业的增加值及增长率，并预测“十四五”期间的增加值，并与GDP的增长率进行比较，分析数字经济在全省发展的态势。

（2）出口模块通过销售产值、出口交货值、内销产值3个维度，统计展示浙江省数字经济规模及增长速率。

（3）投资模块通过固定投资和工业投资2方面，展示数字经济核心产业增长规模和增长潜力。

（4）效益模块对电子信息制造业、数字信息服务业的利税、利润和营收统计分析，展示浙江省数字经济产业盈利能力。

（5）事件预警通过对数字经济核心产业异常指标进行智能监测预警，可以及时发现经济运行异常情况，通知管理人员及时介入采取措施，从而避免造成不必要的经济损失。

通过浙江省数字经济核心产业分布、增值、营收、增长率、占比、贡献率、增长趋势等指标对产业情况进行多维度分析和发展变化趋势判断，直观呈现数字经济目标完成程度和发展水平。帮助产业管理部门洞察行业发展趋势、提前防范产业风险，重点关注电子信息制造业增加值/产值、电子信息制造业出口交货值、数字经济核心产业利润总额、数字经济核心产业利润总额下降等生产、营收、利润指标，当偏离正常值以外时发送告警。

2.2.3.产业发展

产业发展从统筹产业布局，驱动产业链、空间链、创新链协同发展的需求出发，基于产业运行综合评价指标体系，可视化呈现信息业产业发展聚集情况、产业领域分布情况、产业创新要素组织情况等概览及分析数据，形成数字化、智能化产业指挥系统。

（1）产业布局对浙江省数字经济产业按照万亿级产业、千亿级产业、新兴产业、未来产业分类统计，直观展示浙江省数字经济产业集群发展态势。

（2）产业平台将产业要素与空间链相结合，展示产业发展环境及交通区位，了解产业园区载体、创新平台资源、服务资源、专业配套等资源在空间上的分布情况。

（3）绿色发展以亩均税收、全员劳动生产率、单位排放增加值、单位能耗增加值、亩均增加值等指标为评价依据，将电子信息制造业与工业全面对标，寻找数字经济产业的优劣势，补足短板、发挥优势，进一步践行绿色发展理念。

（4）产业链优势通过重点产业监测、产业瓶颈和机会分析等产业研究，帮助产业管理人员识别出区域重点发展产业中的断链风险点及产业链主要环节发展机会，帮助其进行产业发展选择及产业中重点企业识别、招引、扶持，从而达到强链、补链、固链、延链的目的。

（5）产业预警分析行业趋势预警和管制企业预警两部分。行业趋势预警对本地重点关注的数字经济重点产业资讯、要闻、研发动态、资本动态等进行实时监测，涉及行业内重点龙头企业的外迁事件、并购事件等进行提前预警。管制企业预警对接工商、经信、发改、人社、环保、法院等部门企业、人才数据，对与企业外迁、舆情（工商变更、人事变动、高管调研、高层言论、投融资事件、子公司设立、产品研发进展、产品上市、产品召回、违规违法）相关的各类企业风险进行重点监测。当出现外迁、重大投资并购、通报处罚、违规违法等重大经营、法律风险事件时，系统将自动预警并实时推送给相关产业管理人员，以便及时采取相应措施。

2.2.4.数字企业

构建浙江省数字经济产业企业高质量发展评价指标体系，对浙江省数字经济产业构建“一企一档”数字画像，并实现对行业监测和产业链分析。包括企业经营情况、企业创新情况、企业资本情况等进行监测，针对不同产业领域构建诸如规模实力、盈利能力、成长能力、投融资能力、创新能力、创新产出和企业风险等多维度、差异化企业画像，通过重点企业数量、上市企业数量/市值、重点企业营业收入/研发投入、重点企业净资产/利润/纳税等多板块洞察产业发展关键数据。同时，通过产业分布、区域分布、企业类型分布、年增长趋势等对企业情况进行多维度分析，帮助产业管理部门洞察企业发展需求，在高质量发展评价的基础上识别优质、落后企业，并进行针对性产业施策。

（1）行业企业监测将数字经济产业按照行业细分领域进行分类，以重点规上企业数量、上市企业数量/市值、重点企业营业收入/研发投入、企业营收规模四个模块展示重点企业情况，并通过产业分布、区域分布、企业类型分布、年增长趋势对重点企业情况进行多维度分析。

（2）产业链企业监测将数字经济产业按照上下游产业链进行分类，以重点规上企业数量、上市企业数量/市值、重点企业营业收入/研发投入、企业营收规模四个模块展示重点企业情况，并通过产业分布、区域分布、企业类型分布、年增长趋势对重点企业情况进行多维度分析。

（3）一企一档将浙江省数字经济核心产业所涉及到的企业按照细分产业进行分类，主要分为数字安防、网络通信、高端软件、集成电路、智能光伏、智能计算6大类。同时提供按照企业类型、行业、注册资本、营收、缴税等条件对企业进行筛选的功能，方便快速定位企业。建立企业档案，并以列表的形式呈现，客户可以通过关键字快速查找，可以查看企业详细档案及画像。

从企业规模实力、盈利能力、成长能力、投融资能力、创新投入、技术创新能力、综合盈利能力、对外融资能力等多个维度对企业进行打分，最后得到每家企业的一个综合评价分数，评判企业发展水平，构建企业画像。分析企业在区域内的排名，以及在区域内该产业的排名情况。

展示重点产业企业上榜数量、上榜企业发布，并对企业分类，按照分类分别显示不同榜单的企业排名。根据关联数据变化，同步呈现企业榜单内排名或跨榜变化，针对企业排名变化判断发展趋势，精准施策。浙江省数字经济产业企业榜单划分为龙头企业、第二梯度企业、高成长企业、其他。

结合风险研判模型，全量综合分析企业数据，实现不同类型企业风险的智能预警和综合统计分析。企业风险预警包括企业经营风险、企业运营风险、企业工商风险、企业信用风险等，同时根据不同的预警明细和预警内容，制定不同的风险预警等级，建立系统化的风险评判机制。

2.2.5.重大项目

建立浙江省重大项目库，由专人建设并维护数字经济产业相关项目数量、产业分布、区域分布、项目开工数量项目投资额、项目利润率、项目进展情况等。对重大项目开展全生命周期管理，对重大项目需求研判、招商招引、投资对接、达产落地等各环节开展进度监测，智能分析全省数字产业的经济增长点。

（1）行业项目，通过对浙江省数字经济相关产业项目按照行业分类统计，监管建设进度。按照重点项目、开工项目/未开工项目、投资总额/累计投资额、年度产值/年度利润进行分类统计展示。

（2）产业链项目，通过对浙江省数字经济相关产业项目从产业链的维度分类统计，对建设进度进行监管，按照重点项目、开工项目/未开工项目、投资总额/累计投资额、年度产值/年度利润进行分类统计展示。

- 2.3数字基建在线应用

近年来，我省聚力打造全国数字基础设施建设标杆省，通过加强统筹谋划和协同布局，以建带用，以用促建，推动数字基础设施建设与应用场景协同发展，并拉动相关产业链发展，已取得了良好成效，但也存在发展现状底数不清的不足，对各类数字基础设施建设的进展情况、区域分布情况、短板情况缺少动态监测工具。为了更好地统筹推进全省数字基础设施建设，促进区域协同发展，实现全省一盘棋，按照“一舱两端”总体架构，建设数字新基建总览、数字新基建应用、数字新基建产业图谱等模块，横向打通省级各有关部门、各通信运营商，纵向贯通省市县三级，建立数字新基建数据共享机制、动态监测机制、区域协同机制。

数字新基建总览包括驾驶舱、网络基础设施、算力基础设施、新技术基础设施、物联基础设施、融合基础设施等6个模块；数字新基建应用包括全省数字新基建发展规划、政策、标准查询，数字新基建可开放数据查询，5G、北斗商用、工业互联网、物联网、融合基础设施等数字新基建典型应用示范等内容；数字新基建产业图谱涵盖数字基础设施相关产业链的细分领域、龙头企业、主要产品，以产业链图谱的形式分领域梳理展现，包括5G产业图谱、物联网产业图谱、云数据中心产业图谱、工业互联网产业图谱、北斗产业图谱、新型互联网产业图谱、人工智能产业图谱。

政府侧治理端贯通省市县三级，分为总览、应用、产业生态三部分，构建全省数字基建“一本帐”，实现数字基建一屏统览，分领域、分区域监测、查询、可视化展现，为其提供决策辅助参考。

- 2.4软件赋能中心应用

软件赋能中心应用对接软件与集成电路公共服务平台、云端开发平台、软件开发测试一体化运维平台、软件数字化供需匹配平台、软件产业大数据平台，以驾驶舱形式展示软件企业所得税优惠政策享受情况、软件云端开发情况、软件云端测试情况、软件数字化供需匹配情况、软件产业分布情况。

2.4.1赋能驾驶舱

以驾驶舱形式展示软件产业大脑总览，包括软件与集成电路企业所得税退税、云端软件开发中心、软件开发测试一体化创新中心、软件数字化供需匹配中心、软件产业地区分布5大核心数据展示及对应场景应用入口导航。

（1）软件与集成电路企业所得税退税。展示软件与集成电路企业当年税收核查情况信息、历年税收减免金额信息、各市税收减免金额信息，提供该应用入口。

（2）云端开发中心。数据看板，展示通过云端软件开发中心进行开发的软件企业信息、项目数量信息，提供该应用入口。

（3）软件开发测试一体化创新服务中心。展示通过软件开发测试一体化创新服务中心进行测试的软件企业信息、项目数量信息，提供该应用入口。

（4）软件数字化供需匹配中心。展示通过软件数字化供需匹配平台对接的项目信息，提供该应用入口。

（5）软件产业地区分布。展示我省软件产业和信息服务业信息，软件产品信息，可分地区、分行业展示，提供该应用入口。

2.4.2软件产业大数据平台对接

软件产业大数据平台实现企业税收优惠政策享受的申报、核查，应用对接软件与集成电路企业所得税优惠核查平台，同步软件企业税收核查情况、软件企业税收减免信息。

2.4.3云端软件开发中心对接

云端软件开发中心实现软件在线开发，应用对接软云端软件开发中心，同步软件开发企业信息、测试项目信息。

2.4.4软件开发测试一体化创新服务中心对接

软件开发测试一体化创新服务中心实现软件开发、测试一体化运维，应用对接软件开发测试一体化创新服务中心，同步软件测试企业信息、测试项目信息。

2.4.5软件数字化供需匹配中心对接

- 软件数字化供需匹配中心根据产品要求、应用领域、行业要求等精准对接软件开发企业，应用对接软件数字化供需匹配平台，同步供需信息、供需匹配对接信息。

2.4.6软件产业数据平台对接

软件产业数据平台从地区、应用领域等维度对我省软件企业信息进行分析展示，应用对接软件产业数据平台，同步软件企业信息、软件产品信息、软件产品分布信息。

- 2.5“亚运无线卫士”应用

从频率台站管理、无线电发射设备管理、电波秩序维护3个维度构建首屏驾驶舱、频率台站综合管理、电磁环境综合整治、无线电应急处置和“黑广播”“伪基站”联防联控5个子场景。

1.首屏驾驶舱

通过地图直观展示省内台站信息、场馆与保障力量、无线电台站（基站）、无线电台站（其他）、监测设施和预警等内容。展示无线电台站数量、名称、地址、用户单位、使用频率和设备。展示频率台站综合管理、无线电应急处置、电磁环境综合整治以及黑广播、伪基站联防联控四个子场景主要情况。

2.频率台站综合管理

建设频率台站综合显示模块，呈现频率台站管理的相关数据情况：包括频率申报情况、频率许可办理情况、核发准入标签设备分类和核发准入标签等情况。频率申报情况的汇总包含申报单位数、申报数、发放数等分类展示；频率许可办理情况主要统计和展现频率台站申报受理数、办结数和正在办理数等信；核发准入标签设备分类主要是对申请的频率台站按照设备分类分别展示相关数据。

3.无线电应急处突

应急处置子场景主要分应急组织架构、应急部门与人员、预警信息、风险点信息四个子模块。应急组织架构子模块主要展现杭州亚运会、亚残运会无线电安全保障组织机构信息，包括综合保障组、赛事联络组、频率台站组合执法监测组等机构信息，同时展示片区保障信息；应急部门和人员模块主要展示应急的人、车、设备以及是否可用状态。

4.电磁环境综合整治

掌握亚运会保障区域频率、台站分布情况，开展保障区域周边无线电发射设备的数字化分类标记与处置。该子场景下分为四大模块：电磁环境监测概况，按监测设施的类型进行统计展示；电磁环境整治分联合清频数和频率标注展现电磁环境整治的相关信息；重要台站保护性监测模块主要显示需重点保护监测的台站相关信息；无线电销售管理主要展示销售备案企业数、销售设备数、清理不合规设备数和跟踪处理问题数等信息。

5.黑广播、伪基站联防联控

黑广播、伪基站联防联控模块分自主发现、自主告警、发现统计和案件进展四个子模块。其中自主发现主要展示信号总数、合法信号数、可疑信号数等信息；自主告警展示各市发现的异常信号信息；发现统计主要展示发现各地各类异常信号信息，包括发现统计总数、今日发现数，同时按发现方式分群众举报、部门投诉、自主发现三种类型统计和展示相关数据，并列出具体事项信息。

- 3.项目实施要求

- 3.1.项目实施方案要求

供应商的技术方案中应包含完整的建设实施过程、步骤、主要工作内容、将完成的成果的详细描述。供应商应提供项目的实施方案，包括实施内容、进度计划、各节点的交付品、项目人员组织、质量管控措施、技术培训方案和技术支持及服务内容等。合同签订后，中选方应与采购人和项目应用单位共同确认在项目实施过程中技术服务的各个层面具体内容，并制定具体的实施方案和进度计划。

- 3.2.系统技术要求

（1）除非另作规定，供应商应负责一切与系统设计、开发、安装、配置、调试有关的工作和服务。

（2）本项目开发过程的文档和代码管理采用采购人指定的项目管理、版本管理工具，满足采购人项目管理制度要求，项目过程文档和代码要求和系统安装同步移交。

（3）为满足开发与测试的独立性要求，避免影响生产业务，除生产环境外，还需独立的开发环境和测试环境，并且有配套的代码同步机制。

（4）测试工作完成后，由采购人项目人员确认后方可迁入生产环境，迁入工作由采购人项目人员按照实施方提供的安装部署手册，在供应商指导下执行。采购人项目人员的所有工作并不解除供应商对合同规定的保证责任。

- 3.3.系统测试技术要求

（1）系统测试需要严格按照相关标准及规范进行，供应商应提前5个工作日提交系统测试方案。

（2）测试方案应至少包括：测试范围、测试环境、测试方法及工具、测试时间进度安排、测试不通过时的解决办法、测试目标、测试监督办法等。

（3）实施、开发阶段进行单元测试、集成测试、最终用户接受度测试、运维管理接受度测试。

- 3.4.项目保密要求

供应商有义务对在项目中接触的采购人的技术情报、资料数据及商业秘密等信息进行保密，未经采购人书面同意，不得向第三方泄露。供应商应采取一切合理措施确保其技术人员和其他雇员不会违反本合同的条款披露或散布从采购人获悉的任何信息、资料。任何一方未征得对方同意，不得为任何其他目的而自行使用或允许他人使用从对方获得的信息，本合同另有约定除外。未经对方同意，任何一方不得以任何形式公开本协议及其相关附件内容，本合同另有约定除外。任何一方违反本条款，给对方造成损失，须承担赔偿责任。

- 3.5.成果提交

成果物应包含但不限于下列内容：

- 软件：

1）软件平台；

2）源代码（自开发的类库，如jar等，也应提供源代码）；

3）其他组件及软件（除采购人提供的组件能力表单附件外，系统运行必需的组件由报价方提供，并有长期授权，不涉及到额外费用。）

（2）文档要求

项目过程中的文档应与项目各阶段的开展实施保持同步，文档应经过采购人和供应商共同评审通过。文档包括但不限于：

1）项目准备/需求阶段：初步项目工作计划文件、项目管理文件的定义

2）业务蓝图/设计阶段：标准业务流程设计（BPI）、客户化开发需求清单、应用层面的集成以及对主要系统接口的框架定义

3）系统实现/开发阶段：系统方案设计、开发的程序、生产环境安装与配置报告、权限规划和划分以及设置文档、主数据设计、测试报告、用户标准操作手册。

4）上线准备及系统切换阶段：系统配置文件、系统培训文档、数据交接文档、系统试运行方案、系统安装说明书、系统管理员手册、最终用户使用报告

5）上线后支持阶段：问题处理纪录清单。

- 四、售后服务要求

项目验收通过之日起，提供为期一年的质量保质期。在质量保质期内，免费技术支持和售后服务。

为了保证系统持续正常运行，供应商自项目验收后对系统提供全面、有效、及时的售后技术服务，质保期从系统验收通过之日起开始计算。售后服务的内容包括但不限于：

（1）供应商在质量保质期内，每年不少于1次对系统进行安全巡检，并出具相应的系统巡检报告。

（2）若系统出现问题或故障，应快速进行故障处理和软件更新。提供5×8小时电话或电子邮件服务，响应时间不超过1小时，一般故障24小时内恢复，重大故障1小时响应、4小时给出解决方案；针对特殊无法修复故障（指平台自有的技术缺陷或现有技术无法克服的故障），供应商应全力配合解决，并确保系统和数据安全。

（3）供应商应提供具体的、有实质性的技术支持和售后服务方案以满足采购人要求。

（4）质保期内技术支持与售后服务的全部费用包含在响应报价总价中。

- 五、培训

供应商要对采购人的人员进行必要的培训，让其了解到项目建设实施的基本思路和工作步骤、方法，为后续建设、运维提供技术储备和支撑。培训具体要求包括：

（1）要求对相关人员进行系统使用培训，包括技术性能、安装、操作使用、测试、维护及故障排除等培训内容。

（2）要求对系统管理员进行系统维护培训，使其能够熟练管理本单位用户、权限、定制业务流程等。

- （3）要求对技术人员进行培训，应包括系统的安装、配置、维护、系统灾备、恢复处理和性能优化方面的技术，使其能够独立地管理、维护和配置整个系统；还应对技术人员进行产品的产品开发培训、技术开发培训。

- 六、验收要求

1．供应商提出验收申请后，采购人按照采购合同规定的技术、服务、标准以及中标单位的投标文件、本项目采购文件等要求，组织对供应商履约情况进行验收。

2．验收流程及内容如下：

（1）项目分为初验和终验，中标人完成项目建设内容，通过测试并部署后，提交软件测试报告，采购人适时组织初步验收，初步验收通过并在系统试运行后无重大故障，方可进行系统整体验收。

（2）项目终验前，标人必须提交的文档资料（以光盘形式交付）包括但不仅限于：项目投标文件电子稿、源代码、系统安装部署手册、项目实施方案、系统（软件）安装实施报告、软件需求规格说明书、数据库设计说明书、详细设计说明书、测试方案、测试记录及系统测试报告、操作手册、配置和运行维护手册、试运行报告、项目总结报告、项目用户报告等成果资料。

（3）项目终验前系统通过国产化适配、等保（三级）、密评、第三方测评，完成与该系统相关的平台整改任务。

3．验收标准：（1）项目负责人、项目团队核心成员与合同约定的人员一致，提供服务的技术人员数量符合合同约定的人数；（2）建设的系统平台、提供的文件资料符合《采购文件》及合同约定要求。

- 七、付款方式

1.1合同生效且采购人完成财政资金审批手续后【7】个工作日内，支付合同总价款的【60%】，即【    】元（大写：【    】元整）；

1.2本项目初验合格且采购人完成财政资金审批手续后【7】个工作日内，支付合同总价款的【35%】，即【    】元（大写：【    】元整）；

1.3本项目终验合格且采购人完成财政资金审批手续后【7】个工作日内，支付合同总价款的【5%】，即【    】元（大写：【    】元整）；

- 八、服务团队要求

1、项目团队人员配置要求

（1）对项目经理和技术负责人的要求

供应商应明确项目经理和技术负责人在本项目中的岗位职责。

根据项目工作建设工作的业务性质，供应商应分别配备经验丰富的项目经理、技术负责人承担本项目工作。

（2）项目组织机构

供应商必须成立合理的组织机构，建立健全保障项目顺利实施的各项管理制度和质量保证体系，按照招标要求安排好项目管理团队参加本项目的建设。

项目团队要求不少于10人，且至少应包含项目经理、技术负责人、软件测试、系统集成、项目管理、用户培训等成员。

供应商应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中应详细说明。

- 九、知识产权

见本采购文件第四章采购合同主要条款。

- 十、特别提示

如采购文件文件中遗漏了必须具备的内容或服务，请供应商在投标文件中补充，并提出解决方案供采购单位参考；中标供应商有义务保证采购单位采购项目的完整性。

- 第七章  评标办法

本评标办法遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规的有关规定，并结合本项目的具体情况制定。

- 一、总则

招标工作遵循公开、公正、公平、择优和诚实信用的原则，评标人员将本着认真、公正、诚实、廉洁的精神，进行评标工作，择优推荐中标候选人。在评标期间，评标委员及相关工作人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评标的有关情况。

对落标人，评标委员会不作任何落标解释。

- 二、评标组织

评标工作由评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家共5人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于评标委员会成员总数的2/3。评标委员会负责审标、询标、评审等工作，并向采购人提出评审意见和评标报告。

- 三、评标程序

本次评审，按标项顺序进行评审，各标项均采用两阶段开评标，商务技术文件和报价文件分别开启。若标项一已被推荐为第一中标候选供应商的，不再具备标项二第一中标候选供应商的推荐资格。

第一阶段：

第一步：采购代理机构向各供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

第二步：投标文件解密结束，通过邮件形式发送各供应商组织签署《政府采购活动现场确认声明书》

第三步：开启投标文件，进入资格审查开启资格审查证明文件、商务技术文件，采购人或采购代理机构对供应商所提供的资格审查材料仅负审核的责任。如发现供应商所提供的资格审查材料不合法或不真实，采购人可取消中标资格并追究供应商的法律责任，通过的供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；评标委员会根据评审原则和评审办法，对各供应商的商务技术文件进行符合性评审和综合打分评审，其中商务技术文件符合性评审不合格的投标文件做无效标处理，不再进入报价文件评审。第一阶段开标结束。

第二阶段开标：

第四步：符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标会第二阶段会议。首先通过发送邮件形式公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

第五步：开启符合性审查、商务技术评审有效供应商的报价文件，通过政采云平台公布开标一览表有关内容，供应商在规定时间内签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

第六步：评标委员会以商务技术文件和报价文件合计分值由高到低的顺序依次推荐得分第一名的为第一中标候选人，推荐得分第二名的为第二中标候选人，并提交书面评标报告。合计分值相同时以报价低者为先，合计分值和报价均相同时以商务技术部分得分高的为先，合计分值、报价和商务技术部分得分均相同时由评标委员会全体成员记名投票按少数服从多数的原则（不得弃权）确定中标候选顺序。

第七步：评审结束后，通过政采云平台公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

- 评标细则

标项一

| 序号 | 评标标准 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务分（4分） |  |  |  |
| - 1 | - 类似 业绩 - （1分） | 【客观分】供应商自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过信息化建设项目相关业绩，每提供一项得0.25分，最多得1分。 【证明材料：（1）须提供合同复印件（至少包括首页、盖章页，并须能体现相关评审因素）或中标通知书并加盖供应商公章；（2）提供的证明材料须能体现相关评审因素，不提供或无法提供有效证明材料的不得分。】 | 1 |
| - 2 | - 管理体系证书（3分） | 【客观分】供应商具有信息安全管理体系ISO27001认证证书、质量管理体系认证ISO9001认证证书、信息技术服务管理体系认证ISO20000认证证书，每提供1项得1分，最高得3分。 【证明材料：（1）须提供有效期内的证书复印件并加盖供应商公章，否则不得分。（2）提供的证明材料须能体现相关评审因素，不提供或无法提供有效证明材料的不得分。】 | 3 |
| 技术分（86分） |  |  |  |
| 3 | - 重难点分析、措施以及项目理解分析（10分） | （1）重难点分析及措施：对本项目工作过程中迭代、新增功能以及本平台设计功能衔接中的重要难点进行科学、合理、准确地分析描述，并提出对应措施；分析描述科学、合理准确，措施详细的得3-5分；分析描述较合理，措施相对简单的得1-3分；分析描述、措施粗略的得0-1分。 | 5 |
|  |  | （2）项目理解分析：对于项目需求分析是否完整透彻，目标是否明确进行打分，需求分析完整透彻、目标明确的得3-5分；需求分析较完整、目标较明确的得1-3分；需求分析欠缺、目标模糊的得0-1分。 | 5 |
| 4 | - 项目建设方案、系统功能及实施方案（45分） | （1）针对采购需求“政府侧门户二期建设”根据供应商提供的建设方案进行综合评审，方案整体科学合理性强、充分满足建设需求的得4-6分；方案整体较完整、基本满足建设需求的得2-4分；方案整体欠佳，无法充分满足建设需求的得0-2分。 | 6 |
|  |  | （2）针对采购需求“数字经济场景应用管理系统建设”根据供应商提供的方案进行综合评审，方案可行性、管理系统应用性强的，得4-6分；方案基本满足建设需求的得2-4分；方案无法充分满足建设需求的得0-2分。 | 6 |
|  |  | （3）针对采购需求“数智经信模块”根据供应商提供的模块建设方案进行综合评审，内容全面、充分满足建设需求的得3-5分；模块建设基本满足建设需求的得1-3分；方案较为简单粗略的得0-1分。 | 5 |
|  |  | （4）针对采购需求“数字经济系统任务中心贯通”根据供应商提供的系统任务建设方案进行综合评审，方案科学合理性强、充分满足建设需求的得3-5分；方案基本满足建设需求的得1-3分；方案整体欠佳，无法充分满足建设需求的得0-1分。 | 5 |
|  |  | （5）针对采购需求“应用场景对接”根据供应商提供的对接方案进行综合评审，方案科学合理性强、充分满足建设需求的得2-4分；方案整体欠佳，无法充分满足建设需求的得0-2分。 | 4 |
|  |  | （6）系统功能： 根据供应商对迭代功能、新增模块描述的全面性、准确性进行打分，描述全面准确的得3-5分；描述较全面、较准确的得1-3分；描述一般的得0-1分。 | 5 |
|  |  | （7）项目实施方案及进度计划： 根据供应商提供的实施计划、进度安排、组织、职责描述等进行综合打分，方案完整，具有合理性、科学性、针对性的得4-6分；方案较完整，具有一定合理性的得2-4分；方案一般的得0-2分。 | 6 |
|  |  | （8）培训计划： 根据供应商提供的人员培训计划，从培训计划的合理性以及用户类别、培训时间及方式等情况综合打分。方案完整、与本项目契合度高、具备可行性、先进性、合理性的得2-4分；方案一般的得0-2分。 | 4 |
|  |  | （9）合理化建议和措施： 根据供应商对本项目的合理化建议和改进措施的合理性，建议完善，合理性强的得2-4分；未给建议，合理性差的得0-2分。 | 4 |
| 5 | - 服务团队资质（10分） | 【客观分】（1）项目负责人: 拟派本项目的项目负责人具有项目管理专业人士资格认证证书且在有效期内的得2分，若同时具有信息系统安全专业认证或注册信息安全专业人员认证的得3分。 【证明材料：1）须提供有效期内的证书复印件并加盖供应商公章，否则不得分。2）上述人员须均为供应商在职员工，根据投标文件中提供以上人员的社保缴纳证明、有关证书进行评分，未提供或不符合以上条件不得分。社保缴纳证明以社保机构出具的社保证明为准。提供的证明材料须能体现相关评审因素，不提供或无法提供有效证明材料的不得分。】 | 3 |
|  |  | 【客观分】（2）技术负责人及服务团队人员： 1）拟派本项目的技术负责人具有系统架构设计师（高级）和软件设计师证书且在有效期内的，每提供一项得1分，最高得2分。 2）服务团队人员（除项目经理负责人、技术负责人以外）具有高级工程师证书（技术开发类）、数据库工程师证书、程序员认证证书、软件设计师证书，1人具有以上之一证书得0.5分，最高2分，相同证书不重复计分，一人多证按一人一证计算得分。 【证明材料：1）须提供有效期内的证书复印件并加盖供应商公章，否则不得分。2）上述人员（技术负责人及服务团队人员）须均为供应商在职员工，根据投标文件中提供以上人员的社保缴纳证明、有关证书进行评分，未提供或不符合以上条件不得分。社保缴纳证明以社保机构出具的社保证明为准。一人多证，仅计分一次，不重复计分。】 | 4 |
|  |  | （3）请各供应商根据项目特点和情况对服务团队人员进行合理配置，并在投标文件中提供服务团队人员名单（包括但不限于人员数量、工作经历及为本项目服务的工作岗位等内容）。根据配置合理性综合打分0-3分。 | 3 |
| 6 | - 项目服务保障及承诺（6分） | 应急响应能力： 根据供应商对本项目的应急响应配合程度进行综合评分。供应商有详细的应急响应预案，响应速度及时，响应规模和质量充分满足客户需求的得4-6分；供应商有详细的应急响应预案，响应速度较及时，响应规模和质量充分满足客户需求的得2-4分；供应商有应急响应预案，响应速度基本能满足客户需求，得0-2分。 | 6 |
| 7 | - 项目 - 演示 - （10分） | （1）演示要求 1）评标委员会将依据供应商提供的系统演示，对投标产品的实现程度进行打分，正式的软件产品演示最高得10分；原型演示最高得5分；PPT、录屏等演示最高得2分，演示时间不超过15分钟。 2）其他演示要求详见采购文件前附表第33条相应要求。 （2）演示内容： 1）政府侧门户二期建设演示（0-5分）： 主要针对以下功能建设结合采购需求进行演示：提供门户PC端框架、移动端建设、门户管理端建设功能等模块的（0-3分）；提供顶部导航、数字经济系统跑道、地图展示、数字经济核心指标展示、应用快捷入口等功能模块的（0-2分）。 2）数字经济场景应用管理系统演示（0-3分） 主要针对以下模块结合采购需求进行演示：提供应用管理全流程、综合评价、运营中心功能模块的（0-2分）；提供应用战报看板、系统管理功能模块的（0-1分）。 3）数智经信模板演示（0-2分） 主要针对党建统领、产业升级、企业培育、经济智治、行业发展等核心工作模块结合采购需求进行演示。 | 10 |
| 8 | - 测试及验收 - （5分） | （1）测试：根据采购文件中明确的系统测试技术要求，提供对应的系统测试技术方案，对方案内容的可操作性、合理性进行评分。（0-3分） （2）验收：根据采购文件的验收要求，提供科学合理的验收方案进行评分。（0-2分） | 5 |
| 报价部分（10分） |  |  |  |
| - 9 | - 报价分 - （10分） | - 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*10］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 因落实政府采购政策需要进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 10 |

标项二

| 序号 | 评标标准 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务分（4分） |  |  |  |
| - 1 | - 类似 业绩 - （1分） | 【客观分】供应商自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过信息化建设项目相关业绩，每提供一项得0.25分，最多得1分。 【证明材料：（1）须提供合同复印件（至少包括首页、盖章页，并须能体现相关评审因素）或中标通知书并加盖供应商公章；（2）提供的证明材料须能体现相关评审因素，不提供或无法提供有效证明材料的不得分。】 | 1 |
| - 2 | - 管理体 - 系证书 - （3分） | 【客观分】供应商具有信息安全管理体系ISO27001认证证书、质量管理体系认证ISO9001认证证书、信息技术服务管理体系认证ISO20000认证证书，每提供1项得1分，最高得3分。 【证明材料：（1）须提供有效期内的证书复印件并加盖供应商公章，否则不得分。（2）提供的证明材料须能体现相关评审因素，不提供或无法提供有效证明材料的不得分。】 | 3 |
| 技术分（86分） |  |  |  |
| 3 | - 重难点分析、措施以及项目理解分析（10分） | （1）重难点分析及措施：对本项目系统建设的软件部署、任务设置、功能实现等重要难点进行科学、合理、准确地分析描述；分析描述科学、合理准确的得3-5分；分析描述较科学、较合理准确的得1-3分；分析描述不科学、不合理准确的得0-1分。（0-5分） | 5 |
|  |  | （2）项目理解分析：针对本项目浙江省数字经济综合应用设计的重要难点分析，有针对性地提出对应措施，措施切实可行。分析科学，措施可行性高的得3-5分；分析较科学，措施可行性一般的得1-3分；分析不科学，可行性较低的得0-1分。（0-5分） | 5 |
| 4 | - 项目建设方案、系统功能及实施方案 - （45分） | （1）针对采购需求“浙江省工业物防链应用”根据供应商提供的建设管理方案进行综合评审，方案可行性强、系统管理、应用平台操作性强的得4-6分；方案整体较完整、基本满足建设需求的得2-4分；方案整体欠佳，无法充分满足建设需求的得0-2分。 | 6 |
|  |  | （2）针对采购需求“浙江省产业大脑信息业分区应用”根据供应商提供的建设方案进行综合评审，方案内容可实施性强、管理系统应用性强的得4-6分；方案基本满足建设需求的得2-4分；方案内容较为简单粗略的得0-2分。 | 6 |
|  |  | （3）针对采购需求“数字基建在线应用”根据供应商提供的方案内容进行综合评审，内容全面、充分满足建设需求的得3-5分；模块建设基本满足建设需求的得1-3分；方案较为简单粗略的得0-1分。 | 5 |
|  |  | （4）针对采购需求“软件赋能中心应用”根据供应商提供的方案内容及数字化平台建设管理进行综合评审，应用管理方案可行性强、应用平台操作性强的得3-5分；应用管理方案基本满足建设需求的得1-3分；方案较为简单粗略的得0-1分。 | 5 |
|  |  | （5）针对采购需求“亚运无线卫士”应用”根据供应商提供的管理方案进行综合评审，应用管理方案突显场景内容、针对性强的得2-4分；方案应用管理内容简单一般的得0-2分。 | 4 |
|  |  | （6）系统功能：根据供应商对重大应用的功能模块描述的全面性、准确性进行打分，描述全面准确的得3-5分；描述较全面、较准确的得1-3分；描述一般的得0-1分。 | 5 |
|  |  | （7）项目实施方案及进度计划：根据供应商提供的实施计划、进度安排、组织、职责描述等进行综合打分，方案完整，具有合理性、科学性、针对性的得4-6分；方案较完整，具有一定合理性的得2-4分；方案一般的得0-2分。 | 6 |
|  |  | （8）培训计划：根据供应商提供的人员培训计划，从培训计划的合理性以及用户类别、培训时间及方式等情况综合打分。方案完整、与本项目契合度高、具备可行性、先进性、合理性的得2-4分；方案一般的得0-2分。 | 4 |
|  |  | （9）合理化建议和措施：根据供应商对本项目的合理化建议和改进措施的合理性，建议完善，合理性强的得2-4分；未给建议，合理性差的得0-2分。 | 4 |
| 5 | - 服务团 - 队资质 - （10分） | 【客观分】（1）项目负责人: 拟派本项目的项目负责人具有项目管理专业人士资格认证证书且在有效期内的得2分，若同时具有信息系统安全专业认证或注册信息安全专业人员认证的得3分。 【证明材料：（1）须提供有效期内的证书复印件并加盖供应商公章，否则不得分。（2）上述人员须均为供应商在职员工，根据投标文件中提供以上人员的社保缴纳证明、有关证书进行评分，未提供或不符合以上条件不得分。社保缴纳证明以社保机构出具的社保证明为准。提供的证明材料须能体现相关评审因素，不提供或无法提供有效证明材料的不得分。】 | 3 |
|  |  | 【客观分】（2）技术负责人及服务团队人员： 1）拟派本项目的技术负责人同时具备高级工程师和高级系统分析师证书的，得2分，没有不得分；（2分） 2）拟派服务团队人员（除项目负责人和技术负责人以外）至少2人具备软件设计师证书的得1分，没有不得分；至少2人具备ITIL证书的得1分，没有不得分。（2分） 【证明材料：1）须提供有效期内的证书复印件并加盖供应商公章，否则不得分。2）上述人员（技术负责人及服务团队人员）须均为供应商在职员工，根据投标文件中提供以上人员的社保缴纳证明、有关证书进行评分，未提供或不符合以上条件不得分。社保缴纳证明以社保机构出具的社保证明为准。一人多证，仅计分一次，不重复计分。】 | 4 |
|  |  | （3）请各供应商根据项目特点和情况对服务团队人员进行合理配置，并在投标文件中提供服务团队人员名单（包括但不限于人员数量、工作经历及为本项目服务的工作岗位等内容）。根据配置合理性综合打分0-3分。 | 3 |
| 6 | - 项目服务保障及承诺（6分） | 应急响应能力：根据供应商对本项目的应急响应配合程度进行综合评分。供应商有详细的应急响应预案，响应速度及时，响应规模和质量充分满足客户需求的得4-6分；供应商有详细的应急响应预案，响应速度较及时，响应规模和质量充分满足客户需求的得2-4分；供应商有应急响应预案，响应速度基本能满足客户需求，得0-2分。 | 6 |
| 7 | - 项目演示（10分） | （1）演示要求 1）评标委员会将依据供应商提供的系统演示，对投标产品的实现程度进行打分，正式的软件产品演示最高得10分；原型演示最高得5分；PPT、录屏等演示最高得2分，演示时间不超过15分钟。 2）其他演示要求详见采购文件前附表第33条相应要求。 （2）演示内容： 1）浙江省工业物防链应用演示（0-5分）： ①演示PC端统一入口，演示使用浙江政务服务网法人帐户体系完成登录，即可进入工业物防链PC端企业工作台界面，开展相关业务，演示成功的得1分，不演示的不得分。 ②演示PC端门户，分别演示企业信息中心、消息提醒、进口物品批次总数统计、重点监管人员总数统计、高风险批次物品总数统计五个功能点，每一个功能点最多得0.4分，最高得2分。 ③物防链政府侧应用中进口物品防疫档案，分别演示进出口物品统计、查询两个功能点，每一个功能点最多得1分，最高得2分。 2）浙江省产业大脑信息业分区建设应用演示（0-5分） ①演示数字经济总览模块，以PC端为例，按采购需求分别演示直观展示各项产业总体指标和趋势信息、实时反映宏观经济运行态势，提升数字经济处对数字产业化的监测评估、战略管理等能力两个功能点，每一个功能点最多得1分，最高得2分； ②演示经济运行模块，以PC端为例，按采购需求分别演示核心产业增加值和规上数字产业营收两个功能点，每一个功能点最多得1分，最高得2分。 ③演示数字企业模块，以PC端为例，按采购需求演示构建浙江省数字经济产业企业高质量发展评价指标体系，浙江省数字经济产业实现“一企一档”数字画像功能，实现对行业和产业链分析功能，每个功能点得0.5分，最高得1分。 | 10 |
| 8 | - 测试及验收（5分） | （1）测试：根据采购文件中明确的系统测试技术要求，提供对应的系统测试技术方案，对方案内容的可操作性、合理性进行评分。（0-3分） （2）验收：根据采购文件的验收要求，提供科学合理的验收方案进行评分。（0-2分） | 5 |
| 报价部分（10分） |  |  |  |
| - 9 | - 报价分 - （10分） | - 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*10］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 因落实政府采购政策需要进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 10 |

根据转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知，如供应商为小型、微型企业且由自身提供服务（须提供《中小企业声明函》等），且供应商已通过浙江政府采购网申请注册并成为正式入库供应商，对其最终报价给予20%的扣除，并用扣除后的价格（即最终报价*80%）计算价格评分；专门面向中小企业采购项目不再享受该政策。

2、供应商的综合评分为商务技术分和报价分的总计。

3、评标委员会将综合评分最高的前两名供应商依次作为第一中标候选人和第二中标候选人向采购人推荐，并提交评标报告。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。

- 五、定标办法

1、评标委员会根据评标办法进行评标，并向采购人提交评标报告，评标报告由全体评标委员会成员签字后有效。

2、评标委员会应在评标报告中依次推荐综合评分前二名的供应商为中标候选人，综合评分第一名的为第一中标候选人，综合评分第二名的为第二中标候选人。

3、定标由采购人负责，应坚持评审小组推荐的中标候选人为中标人。但如出现下列情形之一的，采购人可以直接确定备用中标候选人为中标人：

（1）排名第一的候选供应商，因自身原因放弃中标成交或因不可抗力不能履行合同的；

（2）经质疑，采购组织机构审查确认因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

（3）《采购文件》规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以取消其中标资格，并确定第二中标候选人为中标单位，新的中标人继续适用于本条款，或者重新组织采购。如果替补的第二中标候选人同样存在不符合中标资格情况的，则本项目重新招标。

- 六、供应商义务

评标期间，供应商应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。