竞争性磋商文件 （线上电子招投标） 项目名称：524国道新塍至王店中分带绿化日常养护 采购编号：华耀-2025-03号 采 购 人：嘉兴市秀洲区公路与运输管理服务中心 采购代理机构：浙江华耀建设咨询有限公司 二○二五年六月

磋商文件目录

竞争性磋商公告

第一部分  投标邀请函（投标须知前附表）

第二部分  采购内容及要求

第三部分  供应商须知

一  说明

二  竞争性磋商文件

三  磋商响应文件

四  磋商响应文件递交

五  开标和评审

六  授予合同

第四部分  政府采购政策功能相关说明

第五部分  合同格式（参考格式）

第六部分  附件--磋商响应文件格式

一、资格文件格式

附件一  具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

附件二  依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

附件三  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

附件四  投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函

附件五  与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函

二、报价文件格式

附件六  开标一览表

附件七  投标分项报价表

三、商务技术文件格式

附件八  投标函

附件九  法定代表人授权书

附件十  法定代表人诚信投标承诺书

附件十一  投标供应商业绩

附件十二  偏离表

附件十三  拟投入本项目人员情况

第七部分  评标办法

★注：磋商文件中有的条款及要求以加下划线且加▲符号的形式强调，这些特别强调的条款及内容有些是重要条款，供应商对重要条款的响应程度将作为评审工作的主要依据之一。

浙江华耀建设咨询有限公司关于524国道新塍至王店中分带绿化日常养护竞争性磋商采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江华耀建设咨询有限公司受嘉兴市秀洲区公路与运输管理服务中心委托，就下列项目进行竞争性磋商采购，欢迎国内合格的供应商前来参与。

一、采购项目编号：华耀-2025-03号

二、采购组织类型：分散采购-委托中介

三、采购项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 项目名称 | 采购内容 | 预算总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 524国道新塍至王店中分带绿化日常养护 | 详见第二部分采购内容及要求采购需求 | 80万元 |  |

四、供应商资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购（监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业）；

3、本项目的特定资格要求：/

4、本项目不接受联合体投标；

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

五、竞争性磋商文件获取时间、地点、方式等：

1、本项目磋商文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供磋商文件纸质版。供应商获取磋商文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2、获取时间：公告发布之日起至磋商响应文件递交截止时间；

3、获取地点：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；

4、获取方式：潜在供应商通过账号登陆政采云平台在线申请获取磋商文件：项目采购--获取采购文件菜单，点击【申请获取采购文件】，填写获取采购文件的申请信息，提交后点击【下载采购文件】即可获取磋商文件；（本项目磋商文件不收取工本费；仅需浏览磋商文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载磋商文件浏览）；

通过本公告下方“游客，浏览采购文件”下载的采购文件仅供浏览，不视作依法获取招标文件，不得就采购文件提出质疑投诉,未按规定获取招标文件者的投标将被拒绝。

5、供应商获取磋商文件时须提交的文件资料：无；

6、提示：采购公告附件内的磋商文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取磋商文件申请并下载了磋商文件后才视作依法获取磋商文件（法律法规所指的供应商获取磋商文件时间以供应商完成获取磋商文件申请后下载磋商文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取磋商文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

六、响应文件递交截止时间：2025年07月04日14时00分。

七、投标地点：“政采云”平台线上电子投标（本项目采用在线投标方式，投标供应商无须前往磋商现场）。

八、磋商开始时间：2025年07月04日14时00分。

九、磋商地点：浙江华耀建设咨询有限公司会议室通过政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）在线开标。

十、磋商保证金：无

十一、在线投标响应（电子投标）说明：

1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本磋商文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密磋商响应文件。供应商未按规定加密的磋商响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载，通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在响应文件递交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用CA电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

3、投标供应商应当在响应文件递交截止时间前，将生成的“电子加密磋商响应文件”上传递交至“政府采购云平台”。响应文件递交截止时间以后上传递交的磋商响应文件将被“政府采购云平台”拒收。根据《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》第二十条规定，本次磋商允许供应商在响应文件截止时间前递交介质（U盘）存储的数据电文形式备份磋商响应文件（后缀名为.bfbs），但不强制要求提交，未提供造成项目开评标活动无法进行下去的，磋商无效，相关风险由供应商自行承担。投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（建议）在投标截止时间前将数据电文形式的“备份投标文件”（即后缀格式为.bfbs的加密标书，下同）以邮件的形式发送至指定邮箱：15113357@QQ.com，邮件格式为：项目编号+公司名称+被授权代表姓名及联系方式。

4、通过“政采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标人递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。 通过“政采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标人仅递交备份投标文件的，投标无效。解密时间为30分钟。

十二、其他事项：

1、本项目公告期限为3个工作日。

2、供应商如对磋商文件有异议的，应在自磋商文件提供期限满之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出。

3、供应商知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人（或采购机构）提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日（在政采云系统登录填写相关信息后下载磋商文件）或者采购公告期限届满之日（磋商文件在采购公告期限后获得的，自采购公告期限届满之日起计算），且应当在采购响应截止时间之前提出，否则，采购人（或采购机构）将不予接受；

对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

4、潜在供应商应当按照公告规定的方式获取磋商文件，未按照公告规定的方式获取磋商文件的，针对磋商文件的质疑不予受理。

5、供应商须在法定质疑期限内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料；采购人及采购机构按《政府采购质疑和投诉办法》进行处理供应商质疑事项。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

6、潜在供应商可在浙江政府采购网进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求。

十三、联系方式：

采购人：嘉兴市秀洲区公路与运输管理服务中心

联系人：张先生

联系电话：0573-82314873

质疑联系人：严先生

质疑联系方式：0573-83599975

采购机构名称：浙江华耀建设咨询有限公司

联系人：万先生

联系电话：18857388600

质疑联系人：曾先生

质疑联系方式：0573-82725567

同级政府采购监管管理部门：嘉兴市秀洲区财政局

联系电话：0573-82720085

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第一部分    磋商邀请函（供应商须知前附表）

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 524国道新塍至王店中分带绿化日常养护 |
| 2 | 项目编号 | 华耀-2025-03号 |
| 3 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 4 | 采购预算 | 采购预算80万元。本项目最高投标限价为79.9549万元。 |
| 5 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 6 | 采购人 | 名称：嘉兴市秀洲区公路与运输管理服务中心 地址：嘉兴市秀洲区新平路117号 联系人：张先生 联系电话：0573-82314873 |
| 7 | 采购机构 | 名称：浙江华耀建设咨询有限公司 联系人：万先生 联系电话：18857388600 |
| 8 | 招标内容 | 具体内容见竞争性磋商文件。 |
| 9 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 10 | 供应商资格要求 | 具体要求见磋商采购公告。 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 12 | 演示 | / |
| 13 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 14 | 投标货币 | 人民币 |
| 15 | 投标语言 | 中文 |
| 16 | 磋商响应文件的形式 | 投标供应商应准备电子磋商响应文件 电子磋商响应文件是指通过“政采云电子交易客户端”完成磋商响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密磋商响应文件。 |
| 17 | 磋商响应文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本磋商文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密磋商响应文件。 |
| 18 | 磋商响应文件份数 | “电子加密磋商响应文件”：在线上传递交，一份。“备份投标文件”（如有）：以U盘存储，密封包装后（顺丰快递形式）在响应文件递交截止时间前递交，一份，邮寄地址：嘉兴市中山西路299号兴业大厦西521室招标代理办公室，万晓峰收。 |
| 19 | 投标有效期 | 提交磋商响应文件截止时间起90天内。 |
| 20 | 磋商响应文件的签章 | 磋商响应文件中所涉及的公章均采用CA电子签章，法定代表人或委托人可以采用签字或盖章后扫描也可以电子签章。 |
| 21 | 投标样品 | 不需要 □需要 |
| 22 | 保证金 | 无 |
| 23 | 履约担保 | 不需要 ☑需要 合同签订后三个工作日内成交供应商应向采购人提供合同总金额1%的履约保证金（可采用银行转账或银行保函或保险保函）。 |
| 24 | 竞争性磋商文件获取方式 | 见公告具体说明。 |
| 25 | 响应文件递交截止时间 投标地点 | 2025年07月04日14时00分。 截止(北京时间)。 “政采云”平台线上电子投标（本项目采用在线投标方式，投标供应商无须前往磋商现场。） |
| 26 | 磋商开始时间 磋商地点 | 磋商开始时间：2025年07月04日14时00分。(北京时间) 磋商地点：嘉兴市中山西路299号兴业大厦西428室 |
| 27 | 磋商响应文件上传和递交 | 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在响应文件递交截止时间前，将生成的“电子加密磋商响应文件”上传递交至“政府采购云平台”。 “电子加密磋商响应文件”的上传、递交： a.投标供应商应在响应文件递交截止时间前将“电子加密磋商响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密磋商响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印磋商响应文件接收回执。 c.通过“政采云平台”成功上传递交的“电子加密磋商响应文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标文件递交截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密磋商响应文件”成功上传至“政采云平台”的，投标无效。 |
| 28 | 电子加密磋商响应文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标人如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政采云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标文件递交截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政采云平台”的，投标无效。 |
| 29 | 磋商小组的组建 | 磋商小组构成：由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为3人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 30 | 政府采购 扶持政策 | 本项目专门面向中小微企业采购。所属行业：建筑业。 |
| 31 | 供应商 信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； 2、供应商信用信息查询截止时点：公告发布之日至磋商响应文件递交截止时间前。 3、供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
| 32 | 合同备案 | 1、成交供应商须在发出成交通知书之日起15日历天内与采购人签订合同。 2、成交供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同交浙江华耀建设咨询有限公司备案。合同原件扫描件电子版发至邮箱：15113357@qq.com； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网予以公告。 |
| 33 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在成交单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》，并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 34 | 免责声明 | 1、供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与采购机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由成交供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 35 | 竞争性磋商文件质疑截止时间 | 详见本项目竞争性磋商采购公告，且必须以书面形式加盖公章提交至采购机构，逾期采购机构可不予受理及答复。 |
| 36 | 解释权 | 构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于采购阶段的约定，按采购公告、供应商须知、评标办法、磋商响应文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 37 | 注意事项 | 1.请务必确保磋商响应文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致磋商响应文件解密失败。 2.请务必确保磋商响应文件制作时所用的CA锁与磋商响应文件解密时的CA锁为同一把，否则可能导致磋商响应文件解密失败。 3.解密时间为30分钟。 |

- 采购内容及要求

一、项目概况

1、建设地点：嘉兴市秀洲区。

2、工程概况：524国道新塍至王店新建段约20公里中央绿化带日常养护，包含修枝，补种，整形等内容。

3、招标范围:524国道新塍至王店新建段约20公里中央绿化带日常养护：养护范围包括中央分隔带修枝，补种，整形等内容；

4、养护期：6个月（具体以实际养护月份为准）。

5、质量目标：合格并符合招标要求和相关的标准规范。

6、由于养护不到位导致绿化死亡的，由养护单位负责补种，费用不再另行结算；由于人为破坏、交通事故以及其他客观原因导致绿化死亡的，由甲方委托养护单位进行补种，费用可以另行结算。

7、地形与地质简况：位于杭嘉湖平原东部，所经之处地形平坦、视野开阔，河道交叉纵横，水塘密布，具有浓厚的江南水乡特色，大部分路段为水田，旱地、桑园和竹林间隔其间。

8、每月乔（灌）木修枝整型至少1次（4-7月每月至少2次以上），每月除草至少1次（4-10月份每月2次及以上）；7-10月份浇水每月2次及以上；松土4-10月份2次；一年施肥1-2次；乔木冬季刷白养护，全面病虫害防治，病害以提前预防为主，虫害遵循治早治小的原则，树每年2次以上。药剂种类、浓度根据实际需要确定并报甲方备案，要严格操作规程，使病虫害有明显抑制。养护成活率为100%（在现存绿化基础上），养护期间发生死株现象，由养护单位按同类型同规格补植，费用不单独计算。具体绿化养护要求根据相关文件规定执行。

9、质量控制总体要求：做到整体美观，整洁，无垃圾、杂草，乔木冠状成型，灌木修剪到位成型，无死株现象。

- 养护人员及主要养护设备最低配备要求

养护人员最低配备要求

| 序号 | 标项 | 单位 | 最低数量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 养护项目 |  |  |  |
| 1 | 524国道新塍至王店中分带绿化日常养护 | 人 | 15 |

主要养护设备最低配置要求

| 序号 | 设备名称 | 设备规格 | 设备数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洒水车 | 核定载重5吨及以上 | 1台 |
| 2 | 巡查车 | 核载5人及以上的机动车 | 1辆 |
| 3 | 背式割草机 | / | 2台 |
| 4 | 水泵 | / | 2台 |
| 5 | 高压喷药机械 | / | 1台 |
| 6 | 高空作业车 | 非载货专业高空作业车 | 1台 |

三、工程量清单

1．工程量清单说明

1.1  本工程量清单是根据招标文件中包括的、以及有关工程量清单的国家标准、地方标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制；依据浙江省《交通养护工程工程量清单计价规范》（DB33/T751-2009）第一部分 “公路小修保养工程工程量清单计价规范” 中的工程量清单计价、工程量清单计价格式和计价要求等进行编制。

1.2  本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范等一起阅读和理解。

1.3  本工程量清单中所列“二类项目”（指工程量清单第100章~第700章中子目名称）工程量为暂定的工程数量，是估算的或是预计的数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据，实际支付应按承包人完成的实际工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以发包人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者根据具体情况，按合同条款第15.4款的规定，由发包人确定的单价或总额价计算支付额。

1.4  工程量清单各章是按“绿化养护技术规范”的相应章次编号的，“绿化养护技术规范” 中计量与支付条款中的“支付子目”里所标注的“相应计价规范子目”栏的子目编号，即与《交通养护工程工程量清单计价规范》第一部分中“公路小修保养工程工程量清单计价规范”的相应细目号相衔接。因此，工程量清单中各章工程子目的范围与计量等应与“绿化养护技术规范”及“公路小修保养工程工程量清单计价规范”的相应细目的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

1.5  对作业和材料的—般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。

1.6  工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

2．投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3 工程量清单中的每一子目，承包人都应填入单价，作为工程价款结算的支付依据；有些子目虽未标出数量而要求填入总额价者，投标人应按要求将总额价填入。投标人没有填入单价或总额价的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其它相关子目的单价或价格之中。承包人必须按发包人指令完成工程量清单中未填入单价或总额价的子目，但不能得到结算与支付。

2.4 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.5承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.6 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

2.7 暂列金额的数量及拟用子目的说明：  /  。

2.8 暂估价的数量及拟用子目的说明：  /  。

3.计日工说明

（本项目不适用）

4．其它说明

4.1 建筑工程一切险的保险金额为工程量清单第100章（不含建筑工程一切险、安全生产费用）至700章的合计金额，保险费率暂按3‰计；安全生产责任险的投保金额为工程量清单中的各章合计金额（不含第100章中的工程一切险及安全生产费），保险费率为2‰，所需费用从安全生产费中支出；工程量清单第100章内列有上述保险费的支付项目，投标人根据上述保险费率计算出保险费，填入工程量清单，安全生产责任险覆盖第三者责任险。除上述工程一切险以外，所投其他保险的保险费均由承包人承担并支付，不在报价中单列。

4.2人身意外伤害险由投标单位自行测算；

4.3安全生产费用为不低于投标总报价的2% 。

4.4养护期内的苗木死亡需及时清理，并在适宜的季节内按原规格进行补植，费用由投标人自行考虑并计入报价，不再单列。

4.5本项目招标范围路段绿化失养整治，必须达到养护标准要求，费用由投标人自行考虑并计入报价，不再单列；

4.6现有树木有倾斜的要求在适宜的季节内予以扶正，必要时做好井字支架支撑，具体时间以业主指令为准，在养护期间内，如出现土路肩高于路面的情况，需要对路肩进行处理，以利于路面排水，费用由投标人自行考虑并计入报价，不再单列。

4.7本项目苗木所需的支撑、草绳绕杆、遮荫棚等为苗木成活投入的措施费需考虑在报价中，不另行计量。

4.8养护期间发生的专家组考核、技术指导培训等费用由投标人自行考虑并计入报价，不再单列。

4.9绿化补植养护期均为6个月。

4.10具体养护时间以业主发出指令为准。

5.1  工程量清单表

工程量清单

工程名称：524国道新塍至王店中分带绿化日常养护

| 第100章 总则 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 101 | 通则 |  |  |  |  |
| 101-1 | 保险费 |  |  |  |  |
| 101-1-a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1 |  |  |
| 102 | 工程管理 |  |  |  |  |
| 102-1 | 档案资料编制费 | 总额 | 1 |  |  |
| 102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1 |  |  |
| 102-3 | 交通安全管理费 | 总额 | 1 |  |  |
| 102-4 | 安全生产费 | 总额 | 1 |  |  |
| 104 | 承包人驻地建设 |  |  |  |  |
| 104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | 1 |  |  |
| 清单第100章 合计 人民币 元 |  |  |  |  |  |

工程量清单

工程名称：524国道新塍至王店中分带绿化日常养护

| 清单 第700章 绿化及环境保护设施 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 701-1 | 蜀桧柏（H200-250cm P100cm）补植 | 株 | 100 |  |  |
| 701-2 | 无刺构骨球（H120-150cm P100cm）补植 | 株 | 100 |  |  |
| 701-3 | 书带草（64丛/m2,3-5芽/丛）补植 | m2 | 250 |  |  |
| 702-1 | 中央分隔带绿化养护（养护期至2025年12月31日） | m | 19446 |  |  |
| 清单 第700章 合计 人民币 元 |  |  |  |  |  |

5.2  投标报价汇总表

工程名称：524国道新塍至王店中分带绿化日常养护

| 序号 | 章次 | 科目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 总 则 |  |
| 2 | 700 | 绿化及环境保护设施 |  |
| 3 | 第100章至第700章清单合计 |  |  |
| 4 | 投标报价4=3 |  |  |

第三部分   供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、并参照《浙江省财政厅、省监察厅关于进一步规范政府采购活动的若干意见》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须对所有的全部内容进行报价，只对部分内容进行报价的供应商将按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担采购活动中所发生的全部费用。采购人有权选择成交供应商的供货及服务范围。

4、本项目采用竞争性磋商采购方式进行采购，在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。已提交磋商响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。磋商小组将要求磋商供应商在规定的时间内进行最后报价，最后报价不得高于上一次报价（磋商小组另有决议的除外）。

5、知识产权

5.1投标供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

5.2投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

5.3报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

5.4投标供应商提供得货物或服务中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程（或标后质疑投诉期内）中发现供应商间存在上述关系，存在上述关系的全部供应商均做无效投标（无效中标）处理。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

7、本项目投标供应商如涉及分公司的，负责人等同于法定代表人（磋商文件以下同）。

8、为使供应商对本项目情况有所了解，供应商可自行到采购人实地进行现场勘察，以便获取由供应商自行负责编制磋商响应文件和签订合同所需的一切资料并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

9、法定代表人（负责人）授权书中法定代表人（负责人）必须签字或盖章，否则做无效投标处理。

10、本项目磋商文件如有补充、更正均见浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正文件，并按补充、更正文件要求投标，否则责任自负。

11、供应商如果获取磋商文件后不来参与本次投标要在响应文件递交截止前给予书面告知及其理由，否则采购组织机构将该情况报同级财政部门，并视情况将其列入不良供应商名单。

12、成交供应商必须是已申请加入浙江省政府采购供应商库的，未申请加入的请到浙江省政府采购网申请加入：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/。

13、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

二、竞争性磋商文件

1、竞争性磋商文件

1.1 磋商文件发放

投标供应商网上自行下载磋商文件。

1.2 竞争性磋商文件约束力

▲供应商一旦获取了本竞争性磋商文件并参加磋商采购，即被认为接受了本竞争性磋商文件中所有条款和规定。

1.3 竞争性磋商文件的组成

竞争性磋商文件由竞争性磋商文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、竞争性磋商文件的澄清

供应商对竞争性磋商文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使采购机构收到，采购机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复书面发给各有关供应商并予以公告。任何口头答复均不作为报价依据。

3、竞争性磋商文件的修改

3.1 在响应文件递交截止时间前，采购人有权澄清或者修改磋商文件，并以书面形式（补充、更正文件）通知供应商。补充、更正文件作为磋商文件的组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购机构在响应文件递交截止时间至少3个工作日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足3个工作日的，采购人或者采购机构顺延提交响应文件的截止时间。

3.3 补充、更正文件在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）予以公告公布。

三、磋商响应文件

1、磋商响应文件

1.1 供应商应仔细阅读竞争性磋商文件中的所有内容，按照竞争性磋商文件要求，详细编制磋商响应文件。并对竞争性磋商文件的要求做出实质性响应。实质性响应的磋商响应文件应该是与竞争性磋商文件要求没有重大偏离。未实质性响应的磋商响应文件将被拒绝，但允许在基本满足采购技术要求的前提下出现的微小差异。

1.2 供应商必须按竞争性磋商文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证磋商响应文件的正确性和真实性。磋商响应文件全部内容应保持一致，否则可能导致对其不利评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3 供应商应仔细阅读竞争性磋商文件中的所有内容，按照竞争性磋商文件要求，详细编制磋商响应文件，所有文件资料必须是针对本次采购。不按竞争性磋商文件的要求提供的磋商响应文件可能导致被拒绝。

2、磋商响应文件的组成

▲磋商响应文件由资格文件、报价文件、商务技术文件组成。

2.1 资格文件组成

| 序号 | 内容（以下1-8项内容投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 投标供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照，扫描件加盖公章） |
| 2 | 投标供应商近期财务报表（扫描件加盖公章，新成立企业应提供情况说明） |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（附件一） |
| 4 | 依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函（附件二） |
| 5 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函（附件三） |
| 6 | 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函（附件四） |
| 7 | 投标供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）信用记录查询网页截图（磋商采购公告发布之日至响应文件递交截止时间前） |
| 8 | 与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函（附件五） |
| 9 | 投标人符合特定条件的相关证明文件（如有） |

2.2 报价文件组成

| 序号 | 内容（▲序号2项投标供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 报价文件封面（格式自拟） |
| 2 | 开标一览表（附件六） |
| 3 | 投标分项报价表（附件七） |

2.3 商务技术文件组成

| 序号 | 至少应包括以下内容（投标供应商应提供相关内容，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 商务技术文件封面（格式自拟） |
| 2 | 投标函（附件八） |
| 3 | 供应商法定代表人授权书（附件九），如为法定代表人参与的只须提供法人身份证明。 |
| 4 | 法定代表人诚信投标承诺书（附件十） |
| 5 | 供应商相关资质、资信或信用证书、荣誉证书、获奖证书等（如有则提供，扫描件加盖有效公章） |
| 6 | 投标供应商业绩（附件十一，如有则提供） |
| 7 | 商务偏离表（附件十二（一））、技术偏离表（附件十二（二）） |
| 8 | 根据磋商文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |
| 9 | 其它供应商须说明的资料（如有则提供） |
| 10 | 供应商针对评分细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在响应文件页码。 |

3、采购内容填写说明

3.1 磋商响应文件格式

供应商应按照磋商文件第三部分第三条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成磋商响应文件。

4、投标报价

4.1 供应商应按磋商文件中《开标一览表》填写投标总价；按照磋商文件中《投标分项报价表》填写分项价格。

4.2 供应商应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，根据采购说明，详细说明所能提供的各项具体服务内容，自主确定投标价，实行总价包干。

4.3 投标报价包括涉及本项目所发生的一切费用；投标供应商在投标报价中应充分考虑项目期间成本投入的市场风险、政策性调整及调查期间的不可预见因素，结算不再作调整，采购人要求变动的内容除外。供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标报价中已包括所有费用。

供应商应综合考虑后报价，供应商须注意报价风险。

供应商对在合同执行中，除上述费用及磋商文件规定的由成交供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在磋商响应文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。

5、采购人要求分类报价是为了方便评审，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、保证金

无

7、磋商响应文件的有效期

7.1 自响应文件递交截止时间起90天内，磋商响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的磋商响应文件将被拒绝。

7.2 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3 供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的供应商不能修改磋商响应文件。

8、磋商响应文件的编制

8.1 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本磋商文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密磋商响应文件。

8.2 投标供应商应当按照本章节“磋商响应文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制磋商响应文件。

8.3 本文件《第六部分 磋商响应文件格式》中有提供格式的，投标供应商参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）；本文件《第六部分 磋商响应文件格式》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

8.4 《磋商响应文件》内容不完整、编排混乱导致《磋商响应文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，相关责任由投标供应商自负。

8.5 《磋商响应文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

8.6 投标供应商没有按照本章节“磋商响应文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读磋商文件，或者没有对磋商文件在各方面的要求作出实质性响应，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

9、磋商响应文件的签章

9.1 《磋商响应文件》的签章：见《第一部分  磋商邀请函（供应商须知前附表）》；

9.2  根据磋商文件要求在磋商响应文件相应位置由投标供应商法定代表人或授权代表签字（或盖章），需要加盖投标供应商公章的采用CA电子签章。

9.3 CA电子签章操作指南详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》。

10、磋商响应文件的形式

10.1 磋商响应文件的形式：见《第一部分   磋商邀请函（供应商须知前附表）》；

10.2 “电子加密磋商响应文件”：“电子加密磋商响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成磋商响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的磋商响应文件。

10.3磋商响应文件的份数

磋商响应文件的份数：见《第一部分   磋商邀请函（供应商须知前附表）》。

四、磋商响应文件递交

1、磋商响应文件的上传和递交

“磋商响应文件”的上传、递交：见《第一部分    磋商邀请函（供应商须知前附表）》。

2、“电子加密磋商响应文件”解密和异常情况处理

“电子加密磋商响应文件”解密：见《第一部分    磋商邀请函（供应商须知前附表）》。

3、磋商响应文件的补充、修改或撤回

3.1 供应商应当在响应文件递交截止时间前完成磋商响应文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回磋商响应文件。补充或者修改磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。响应文件递交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回磋商响应文件。响应文件递交截止时间后递交的磋商响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2 响应文件递交截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《磋商响应文件》。

4、投标文件的启用，按先后顺位分别为“电子加密投标文件”、 “备份投标文件”。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

五、开标和评审

1、开标

1.1 采购机构按磋商文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启磋商响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致磋商响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

在线开评标进行时，供应商投标代表需自行关注平台提示信息，期间有发出“询标/澄清函”、“多轮报价函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

1.2 开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密磋商响应文件【开始解密】通知，由供应商按磋商文件在30分钟内自行进行磋商响应文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密磋商响应文件”解密的，其磋商响应文件按拒收处理。

（2）磋商响应文件解密结束，磋商小组在对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

（3）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交磋商响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字（或盖章）并加盖公章。如竞争性磋商文件所列采购内容明确不需要修改的或供应商磋商响应文件清楚明确不需要澄清的，可以不进行磋商，直接要求供应商进行最终报价。

（4）磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的投标供应商在规定时间内提交最终报价。

（5）开启所有实质性响应的投标供应商的最终报价。

（6）评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

2、评审

2.1 评审由采购人依法组建的磋商小组负责，并独立履行下列职责：

1）审查磋商响应文件是否符合竞争性磋商文件要求，并作出评价；

2）要求供应商对磋商响应文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照竞争性磋商文件确定的评审办法对供应商进行排序，推荐候选供应商，将综合得分第一的供应商向采购人推荐其为成交供应商；

4）向采购机构或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。

2.2 评审应当遵循下列工作程序：

1）磋商响应文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1）资格性检查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对磋商响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备参与磋商资格。

（2）符合性检查。依据竞争性磋商文件的规定，从磋商响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

3）比较与评价。按竞争性磋商文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的磋商响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

2.3 本次采购，供应商的最终报价均超出采购预算的，本次采购做废标处理。

2.4 ▲供应商存在下列情况之一的，磋商响应文件按无效处理：

1）磋商响应文件未按磋商文件要求签署、CA电子签章的；

2）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

3）最终报价超过磋商文件中规定的最高限价的；

4）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的（包括磋商文件中明确要求不得偏离的招标要求，存在负偏离的）；

5）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期（服务期）、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

6）电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交有效备份投标文件的。

7）没有通过资格审查的，投标文件将被视为无效。

8）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

9）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

10）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

11）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

12）参与本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

13）在竞争性磋商文件未做任何调整的情况下，参与磋商的供应商最终报价超过其磋商响应文件中报价的；

14）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

2.5 ▲磋商小组发现磋商响应文件有下列情形之一的属于重大偏差(磋商小组按少数服从多数原则认定)，按照无效投标处理：

1）未按磋商文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的磋商响应文件；

2）除2.4条款以外，出现其它明显不符合采购要求的磋商响应文件；

3）除2.4条款以外，出现其它不符合磋商文件中规定的实质性要求的磋商响应文件，是否为偏离实质性要求由磋商小组认定。

2.6 ▲磋商小组认为供应商的最终报价明显低于其他有效供应商的最终报价，有可能影响采购质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

2.7 磋商小组在评标中，不得改变磋商文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

2.8 评标时如遇到磋商文件未规定的特殊情况，由磋商小组按少数服从多数原则集体决定处理。

2.9 磋商小组对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

3、磋商响应文件的澄清

3.1 为有利于对磋商响应文件的比较和评议，必要时磋商小组可要求投标供应商对磋商响应文件相关事宜进行澄清。磋商小组将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，供投标供应商澄清、说明时间不少于15分钟，投标供应商未在规定的时间内作出必要的澄清、说明将导致对其不利的评定。

3.2 投标供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交，并加盖公章。投标供应商的澄清、说明不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

4、响应文件递交截止时或评审过程中有效投标供应商（或提交最终报价的供应商）不足三家的，不予开标或评标。

5、评审原则

磋商小组按照竞争性磋商文件的要求和条件对磋商响应文件进行评估，综合比较与评价。

5.1 磋商小组负责审查磋商响应文件是否符合竞争性磋商文件的要求，并作出评价。磋商小组认为必要时，可向供应商进行询标澄清。

5.2 磋商小组将综合分析合格供应商的各项指标，而不是以单项指标的优劣评选出成交的供应商。

5.3 磋商小组对合格供应商的磋商响应文件和最终报价进行综合评定。如竞争性磋商文件所列采购内容明确不需要修改的或供应商磋商响应文件清楚明确不需要澄清的，可以不进行磋商环节，直接要求供应商进行最终报价，进行综合评分。在竞争性磋商文件未做任何调整的情况下，参与磋商的供应商如有出现最终磋商报价超过磋商响应文件中报价的，则该供应商的报价按无效投标处理。

5.4本次评审采用综合评分法，磋商小组根据竞争性磋商文件制定的评审办法对供应商进行评审排序，将综合得分第一的供应商向采购人推荐其为成交供应商。

6、有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：

6.1 不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

6.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

6.3 不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员为同一人；

6.4 不同供应商的磋商响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

7、经磋商小组认定供应商进行串通投标的，磋商小组可以对相关供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

8、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

六、授予合同

1、决标

磋商结束后，磋商小组按照竞争性磋商文件确定的评审办法，确定成交供应商。

采购人将把成交通知书授予最佳报价者，但最低报价不是成交的唯一保证。

2、成交通知书

2.1 评审结束后，采购机构在浙江政府采购网公告采购结果，同时发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

2.2 成交通知书对采购人和成交供应商具有法律约束力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交资格的，应当承担法律责任。

2.3 成交无效

1）发现成交供应商资格无效或成交供应商放弃成交或拒绝与采购人签订合同的，按相关规定执行。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

3、磋商小组对未成交的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1 成交供应商须主动联系采购人或采购机构领取成交通知书。成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。成交供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2 磋商文件、成交供应商的磋商响应文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和成交通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

成交供应商接到成交通知书后，在规定时间内（15日历天）借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织采购的，所需费用由原成交供应商承担。

5、招标代理服务费

1.根据“国家发展和改革委员会办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号、财库【2018】2号第十五条）”规定，招标代理机构向中标人收取招标代理服务费。

2.中标人应在收取《中标通知书》时向采购代理机构交纳招标代理服务费，服务费的收费标准按浙价服〔2003〕77号文规定计算。

| 中标金额（万元） | 服务类招标收费费率 | 货物类招标收费费率 | 工程类招标收费费率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.50％ | 1.50％ | 1.00％ |
| 100-500 | 0.80％ | 1.10％ | 0.70％ |
| 500-1000 | 0.45％ | 0.80％ | 0.55％ |
| 1000-5000 | 0.25％ | 0.50％ | 0.35％ |

例如：某项目服务类招标代理业务中标金额为900万元，计算中标服务费收费额如下：

100万元×1.5% =1.5万元

（500-100）万元×0.8% =3.2万元

（900-500）万元×0.45%=1.8万元

计收费=1.5万元+3.2万元+1.8万元=6.5万元

- 3.本项目以服务类招标收费标准收取中标服务费，按照“计价格[2002]1980号”文件的标准和计算办法；

- 4.服务费的货币为人民币。

5.服务费支付方式：一次性以银行划账、电汇、汇票或支票的形式支付。

6.服务费以银行划账方式按下列要求提交：

户名：浙江华耀建设咨询有限公司嘉兴分公司

开户银行：中国建设银行嘉兴分行

账号：33001638047053005511

7.服务费支付时间：服务费必须在中标人领取《中标通知书》时一次性付清，如果中标人未能按时交纳服务费，采购代理机构/采购人保留取消其中标资格并追究其法律责任的权利。

8.服务费不在投标报价中单列。

第四部分   政府采购政策功能相关说明

政府采购活动中有关中小企业的相关规定：

1.中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

4.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

5.符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

6.可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

7.中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第五章   政府采购合同

- 一、通用必备条款部份

合同编号：

政府采购计划（预算）确认号：

预算金额：

采购人（以下称甲方）：

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：浙江华耀建设咨询有限公司

采购方式：分散采购-委托中介

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲、乙双方按照                        采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

1、本合同文本；

2、采购文件与采购响应文件；

3、中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。政府采购合同备案时，须提供以上1、3两项，如由社会中介机构代理，须提供代理协议，合同如有变更的，须提供变更协议。

第二条 合同标的与相关属性

1、本次采购的是

2、乙方是否属于中小微企业：□是□否

3、本合同项下产品属于（可多选）：□环保产品；□节能产品；□进口产品

第三条 合同价款

1、本合同项下总价款为（大写）              人民币，分项价款见“价格清单”（如有）”。

2、本合同总价款含所有税费(包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。)

3、本合同付款方式为以下第     项：

（1）本合同项下的采购资金系甲方自行支付，付款程序为                    ；

（2）本合同项下的采购资金须财政直接支付，付款程序为                    ；

（3）其他方式：

4、本合同项下的采购资金付款进度按招投标文件规定，未规定时按以下第    项支付：

（1）一次性付款：乙方合同履行达到         （条件）时，一次性付款；

（2）分期付款         时支付         ；         时支付         ；         时支付         ；

若收取了履约保证金，则不应重复设置尾款支付条件。

第四条 履约保证金

按以下第     项处理：

1、本项目设置履约保证金，乙方应于         （时间）向甲方提交履约保证金         元。履约保证金在         （时间）退还乙方。

2、本项目不设置履约保证金

第五条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须经同级财政部门备案同意。

第六条 合同的转让与分包

乙方不得部分或全部转让其应履行的合同义务，不允许分包。

第七条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第    种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向    仲裁委员申请仲裁。

第八条 合同备案及其他

本合同一式五份，甲乙双方各执二份，一份送招标代理机构存档。

- 二、特殊专用条款部份

# A. 通用合同条款

“通用合同条款”采用《浙江省公路养护工程施工招标文件范本（2011年版）》（上册）第四章第一节“通用合同条款”。

# B. 项目专用合同条款

说明：

1．招标人在根据《浙江省公路养护工程施工招标文件范本（上册）》编制项目招标文件中的“项目专用合同条款”时，可根据招标项目的具体特点和实际需要，对“通用合同条款”进行补充和细化，除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可作出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”强制性规定相抵触。同时，补充、细化或约定的不同内容，不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则。

2．项目专用合同条款的编号应与通用合同条款和养护工程合同专用合同条款一致。

3．项目专用合同条款可对下列内容进行补充和细化：

（1）“通用合同条款”中明确指出“专用合同条款”可对“通用合同条款”进行修改的内容（在“通用合同条款”中用“应按合同约定”、“应按专用合同条款约定”“除合同另有约定外”、“除专用合同条款另有约定外”、“在专用合同条款中约定”等多种文字形式表达）；

（2）其它需要约定、补充、细化的内容。

# 项目专用合同条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。

| 序号 | 条目号 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.2.2 | 发包人：嘉兴市秀洲区公路与运输管理服务中心 地 址：嘉兴市秀洲区新平路117号 邮政编码：314000 |
| 2 | 1.1.2.6 | 监理人：（待定） |
| 3 | 1.1.4.5 | 缺陷责任期：本工程不适用 |
| 4 | 1.6.3 | 本工程不适用 |
| 5 | 3.1.1 | 本工程不适用 |
| 6 | 5.2.1 | 发包人是否提供材料： 否 如发包人负责提供部分材料，相关规定如下： / |
| 7 | 6.2 | 发包人是否提供施工设备和临时设施： 否 如发包人负责提供部分施工设备和临时设施，相关规定如下：/ |
| 8 | 11.5 | 逾期交工违约金：本工程不适用 |
| 9 | 11.5 | 逾期交工违约金限额：本工程不适用 |
| 10 | 11.6 | 提前交工的奖金：本工程不适用 |
| 11 | 11.6 | 提前交工的奖金限额：本工程不适用 |
| 12 | 16.1 | 合同期内不调价 |
| 13 | 17.2.1 | 开工预付款金额： / %签约合同价 |
| 14 | 17.2.1 | 材料预付款比例：本工程不支付材料预付款 |
| 15 | 17.3.2 | 承包人在每个付款周期末向发包人提交进度付款申请单的份数： 6 份 |
| 16 | 17.3.3（1） | 进度付款证书最低限额： / % 签约合同价或 / 万元 |
| 17 | 17.3.3（2） | 逾期付款违约金的利率：（按同期中国人民银行短期贷款利率加手续费） / ‰/ 天 |
| 18 | 17.4.1 | 质量保证金百分比：月支付额的 / % |
| 19 | 17.4.1 | 质量保证金限额 / %合同价格 |

| 序号 | 条目号 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- |
| 20 | 17.5.1 | 承包人向发包理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数： 6 份 |
| 21 | 17.6.1 | 承包人向发包人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数： 6 份 |
| 22 | 18.2 | 竣工资料的份数： 6 份 |
| 23 | 20.1 | 建筑工程一切险的保险费率： 3 ‰ |
| 24 | 20.2 | 工伤保险：按照嘉人社【2018】191号文执行 |
| 25 | 20.3 | 人身意外伤害险的保险费：由投标人自行测算 |
| 26 | 20.4.2 | 第三者责任险：包含在安全生产责任保险内 |
| 27 | 20.5 | 安全生产责任保险费率： 2 ‰ |
| 28 | 24.1 | 争议的最终解决方式：向工程所在地人民法院提起诉讼 |

# 项目专用合同条款

说明：本部分所列的项目专用合同条款是对“通用合同条款”中规定必须在专用合同条款中明确的内容的集中，招标人根据本项目的具体特点和实际需要编制的“项目专用合同条款”不限于本部分所列示例性内容。

1．一般约定

# 1.1   词语的定义

1.1.1 合同

通用合同条款第1.1.1.8目细化为：

1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错误修正（如有）且承包人已确认的最终的工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、其他说明及工程量清单各项表格（工程量清单表5.1、表5.2）。

1.1.2 合同当事人和人员

通用合同条款第1.1.2项细化为：

本项目的发包人为：嘉兴市秀洲区公路与运输管理服务中心

# 1.4   合同文件的优先顺序

通用合同条款第1.4款约定为：

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书及各种合同附件（含廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同、工程资金监管协议及评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（5）通用合同条款；

（6）项目专用技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（7）通用技术规范

（8）图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（9）已标价工程量清单；

（10）承包人有关人员、设备投入、财务能力的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（11）其他合同文件。

# 1.6   图纸和承包人文件

1.6.3 图纸的修改

通用合同条款1.6.3细化为：

图纸需要修改和补充的，应取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前的7天内签发图纸修改图和补充图给承包人。承包人应按修改和补充后的图纸施工。

# 1.7   联络

通用合同条款第1.7.2项约定为：

1.7.2第1.7.1项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在函件发出24小时内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。

4．承包人

#### 4.1  承包人的一般义务

本项补充第4.1.10（4）目：

1、承包人按下列时间安排养护工作：每日上午7:00至下午18:00。

在正常气候条件下，每天应保证上路时间，合理安排完成合同段的养护工作。

2、承包人公路日常养护人员要求：

按定员标准配备养护人数，同时保持养护队伍基本稳定，提高养护的质量和效率（拟投入养护人员不少于    名）；养护人员总用工人数不少于    人/日。

3、所有参加养护人员必须按要求统一着装（安全反光标志服装、帽等），并统一配备相应工具，上岗人数不得低于规定的最低到岗人数。

4、所有人员必须购买意外伤害保险等。所有车辆必须购买车辆强制保险，必须提供每人与车辆的保单与合同文本。在养护过程中发生任何安全事故均由承包方独立承担责任，具体参见合同文本。

5、承包人应建立养护情况报告制度及养护人员（包括管理人员）岗位责任制度。

6、三防抢险等：配合做好三防抢险、突发事件的处理、迎检等联动工作；

a、在台风、旱涝、冰雪等各种恶劣天气、自然灾害及突发事件后，配合查看路况，及时向业主汇报；

b、对于业主要求的迎检、联动工作，承包人应在不增加养护费用的情况下配合处理突发事件等情况，承包单位须随叫随到，并全力参与；

7、项目审计、稽查和检查等的配合

a、与本工程相关的审计和稽查，承包人应高度重视并委派专人积极予以配合；

b、有关单位对本项目的各种检查和视察等活动，承包人有义务予以积极配合开展各项工作；

c、本工程项目有关的各类统计报表、汇报材料包括竣（交）工验收和项目后评价报告等，承包人有义务配合发包人做好编制工作并提供相应的资料；

d、承包人和发包人应按发包人和有关文件要求，建立相应的计量、支付和变更台账，同时承包人和发包人应配合发包人建立相应的台账，并保持其持续有效直至工程决算完成；

e、承包人应按发包人要求将有关材料的供货合同等资料提供给发包人的发包人备案。取材的料场或供货人和货源应保持相对固定，承包人及其供货人应接受发包人和发包人的监督检查，如有变更应及时通知发包人或发包人并送交相应有关资料。发包人征得发包人同意后有权要求承包人更换不符合要求的料场，承包人必须接受。

8、承包人必须在标段区域范围内设置项目部。

#### 4.2  履约担保

#### 本项目不设履约保证金。

#### 4.6 承包人人员的管理

通用条款4.6款补充第4.6.6项～第4.6.9项

4.6.6承包人所配备的养护人员不得少于清单备注中所列的管养人员人数，每月向发包人提交工资支付表，工资支付表应如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号和签字等信息，并注明每个人员实际的联系方式及住址，以备发包人抽查，发包人将根据实际情况采取不定期抽查的方式进行检查。

4.6.7承包人的所有管理、施工人员需统一着装，并按不同岗位佩证上岗。

4.6.8项目经理及安全生产负责人离开工地必须向发包人书面请假，并经发包人同意后才能离开；每月在工地天数应大于25天（特殊情况经发包人批准报发包人同意例外）。

4.6.9除因管理原因发生重大质量安全事故不适合再任，因生病住院、终止劳动合同关系（需提供相关部门或单位的证明材料）等无法继续履行合同责任和义务，被责令停止执业、羁押或判刑外，承包人不得提出更换项目经理。符合上述规定确需更换的，应征得发包人同意，并经有关行业行政主管部门备案，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件。其中被更换的项目经理在原承担的合同工程项目未通过验收前不得参加依法进行招标的其他国有投资工程建设项目的投标活动。

4.8 保障承包人人员的合法权益

通用条款4.8.3项补充：

承包人应至少设一名具有一定卫生常识及传染病防治知识的卫生督察员，负责承包人所在施工现场的传染病检查、控制、报告。

一旦爆发任何具有传染病的疾病时，承包人应遵守并执行当地政府或卫生防疫部门为防治和消灭上述传染病蔓延而制定的规章、命令和要求。建立人员流动登记制度、信息报告制度，与当地卫生防疫部门积极合作，做好各项防范措施的落实工作。

#### 4.10  承包人现场查勘

本款补充第4.10.3项：

承包人应认真查勘施工现场，充分考虑到施工区域与相邻标段的相互影响和干扰，以及材料、设备等进入施工现场的公路和水路现状，并在投标报价中考虑上述因素而产生的所有费用，这些费用均由承包人承担。

#### 4.11  不利物质条件

4.1.11  不利物质条件的范围：         /

9．施工安全、治安保卫和环境保护

9.2  承包人的施工安全责任

本款第 项补充：

（1）承包人应按合同约定履行安全职责，严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行发包人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工求，以及发包人有关安全工作的指示。

（2）承包人应充分关注和保障所有在现场工作的人员的安全，采取有效措施，使现场和本合同工程的实施保持有条不紊，以免使上述人员的安全受到威胁。承包人应按照《公路养护安全作业规范》及招标文件规定开展养护作业，规范养护机械设备安全标识的配置和养护人员着装，切实做好作业现场的安全管理工作。

（3）为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在确有必要的时候，或当有关主管部门要求时，承包人应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施。

（4）在整个合同过程中对承包人采取的安全措施，发包人有权监督，并向承包人提出整改要求。

（5）承包人应严格按照浙交监【2013】43号文《关于进一步加强我省交通建设工程施工安全生产用管理的通知》和《公路养护安全作业规程》的规定采取安全措施，从而保证现场工作人员和第三方人员的人身财产安全。

（6）承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施或措施不到位而导致或发生与此有关的人身伤亡、养护机械的损坏维修费、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。

（7）严格持证上岗制度。项目经理、专职安全员、特殊工种作业人员，必须持有相应的安全资格上岗证书、特殊工种作业上岗证等，否则，应更换相应人员，以保证施工生产的安全。

（8）承包人积极开展安全生产教育，每月组织全体养护人员进行安全生产学习；建立安全生产教育台账，并由专人记录。

（9）养护合同期内，一旦发生与本项目相关的安全责任事故，引起索赔、赔偿、诉讼时，由乙方负责协调处理事故各项事宜，并承担一切赔偿责任；

通用条款第9.2.5项约定为：

9.2.5安全生产费用不低于投标总报价的2%。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。承包人还应执行《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》的相关规定和要求。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用，由监理人按第 3.5款商定或确定。安全生产费的使用和支付按浙交〔2021〕12号省交通运输厅关于印发《浙江省交通建设工程安全生产费用管理办法》的通知的相关要求以及相关最新规定办理。

9.4 环境保护

本款补充第9.4.11

对于本项目中所产生的各类垃圾，承包人必须按要求外运至沿线各垃圾集中处理站，严禁在指定的收集站以外的地方随意倾倒乱弃，相关费用包含在投标总价中，不单独计量。

13.  工程质量

- 13.1  工程质量要求

13.1.1项约定为：

工程质量验收按技术规范、《浙江省园林绿化工程施工质量验收规范》及设计文件执行。

15. 变更

15.6 暂列金额

15.6 修改为:

15.6.1暂列金额应发包人批准后指令全部或部分地使用，或根本不予动用。

15.6.2对于经发包人批准的每一笔暂列金额，发包人有权向承包人发出实施工程或提供材料或服务的指令。这些指令应由承包人完成，发包人应根据第15.4款约定的变更估价原则或第15.7款的规定，对合同价格进行相应调整。

15.6.3当发包人提出要求时，承包人应提供有关暂列金额支出的所有报价单、发票、凭证和账单或收据，除非该工程是根据已标价工程量清单列明的单价或总额价进行的估价。

16．价格调整

#### 16.1  物价波动引起的价格调整

本项约定为：合同实施期间不调价

- 计量与支付

- 17.2  预付款

17.2.1  预付款

本项原内容修改为：

本工程无开工预付款。

17.3  进度款支付

17.3.1绿化养护进度款支付：发包人开展季度考核，根据季度考核结果支付季度款，季度考核得分，采取100分制。

（1）90分为合格分，当考评分为90分以上（包括90分），按季度结算支付（扣除清单补植苗木费用）；

（2）当考核分低于90分，季度结算按考核分每扣1分核减2%计取，并口头警告；

（3）当考核分低于80分，季度养护费予以扣除；

（4）不足一个月的按天折算（每个月按30天计）。

对绿化养护工作有重大失误或累计二个季度考核分数低于80分的承包人，发包人有权终止承包合同。

17.3.2.绿化补植进度款支付：

（1）种植完成后支付结算价的60%；
（2）验收合格后，存活率达到100%，合同期满后付清余款。

20.  保险

专用合同条款补充第20.2款

20.2 人员工伤事故的保险

20.2.1 承包人员工伤事故的保险

工伤保险由承包人按照《转发人力资源和社会保障部等4部门《关于进一步做好建筑业工伤保险工作的意见》的通知》及嘉人社【2018】191号文关于贯彻《浙江省人力资源和社会保障厅等六部门关于铁路、公路、水运、水利、能源、机场工程建设项目参加工伤保险工作的通知》进行投保，保费已包含在相应工程的报价中，发包人不再单独计量与支付。

20.3  人身意外伤害险

补充第20.3.3项

承包人对其为本工程合同工作的人员进行人身意外伤害保险。

人身意外伤害险费用由投标人自行测算。

保险期限：开工日起直至本合同工程养护期终止证书止（即合同工期+养护期）。

承包人应以发包人和承包人的共同名义投保人身意外伤害险。人身意外伤害险的保险费由承包人报价时列入工程量清单100章内。发包人在接到保险单后，将按照保险单的费用直接向承包人支付。

20.4第三者责任险

公路工程专用合同条款第20.4.2项细化为：

20.4.2 第三者责任险参照浙江省交通运输厅《关于加强公路水运工程疫情防控和安全生产费用保 障的指导意见》(浙交【2022】116 号)文件规定，包含在安全生产责任险内。

20.5其他保险

本款约定为：

根据《中华人民共和国安全生产法》(2021 修订版)、浙政办发《浙江省人民政府办公厅转发省安监局等部门关于在高危行业全面推进安全生产责任保险的通知》〔2017〕146号文件、《关于进一步推进我省安全生产责任保险规范化工作的通知》浙应急法[2020]9 号文件要求，承包人在整个项目实施期间对本标段工程投保安全生产责任制保险。

安全生产责任保险的投保内容：

保险金额为：工程量清单第100章（不含建筑工程一切险、安全生产责任保险费及安全生产费用）至700章的合计金额。

保险费率：2‰（参照浙江省交通运输厅《关于加强公路水运工程疫情防控和安全生产费用保 障的指导意见》(浙交【2022】116 号)文件规定）

保险期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止（即合同工期+缺陷责任期）。

承包人应以发包人和承包人的共同名义投保安全生产责任保险。安全生产责任保险的保险费由承包人报价时列入工程量清单100章内。发包人在接到保险单后，将按照保险单的费用直接向承包人支付.

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

本项约定为：

承包人向发包人提交各项保险失效的证据和保险单副本的期限：开工后28天内。

22．违约

#### 22.1  承包人违约

通用条款第21.1.1项细化为：

（1）承包人违反第1.8款或4.3款的约定，私自将合同的全部后部分权利转让其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

（2）承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施、材料或工程设备撤离施工场地；

（3）承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程

（4）承包人未能按合同进度计划及时完成约定的工作，已造成或预期造成工期延误；

（5）承包人在养护期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或养护期内发生的缺陷（或苗木死亡）进行修复（或补种），而拒绝按监理人指示再进行修补（或补种）；

（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已经停止履行合同；

（7）项目已具备开工条件，因承包人原因，承包人未能按期开工；

（8）承包人违反第6.3款的规定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备合同约定的关键施工设备；

（9）经监理人和发包人检查，发现承包人有安全问题有违反安全管理规章制度的情形；

（10）承包人违反第13.1.1项的约定，工程质量未达到“项目专用合同条款数据表”中规定的；

（11）承包人违反第4.9款的约定，将发包人支付给承包人的各项价款转移或用于其它工程；

（12）承包人违反第4.6款的约定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备职称的主要管理人员、技术骨干，或未按规定替换，或擅离职守的；

（13）承包人违反投标人须知3.5款的约定，在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假资料的；

22.1.2对承包人违约的处理

通用合同条款22.1.2项细化为：

（1）承包人发生第22.1.1（6）项约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理；

（2）承包人发生第22.1.1（6）项约定以外的其他的违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工程延误；

（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备开工条件，可由监理人签发复工通知复工；

（4）承包人发生第22.1.1项约定的违约情况时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向承包人课以违约金，并由发包人将其违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

当承包人发生第22.1.1项约定的违约情况时，发包人有权向承包人课以违约金，具体约定如下：

a、承包人发生第22.1.1项（1）目中违反第1.8款约定的情形，除责令立即纠正外，课以不超过1%签约合同价的违约金；发生第22.1.1项（1）目中违反第4.3款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将酌情向承包人课以不超过1%签约合同价的违约金，即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；

b、承包人发生第22.1.1项（2）目中违反第5.3款约定的情形, 在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后, 发包人将向承包人课以不超过材料和工程设备价值两倍的违约金；发生第22.1.1项（2）目中违反第6.4款约定的情形, 在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后, 发包人将向承包人课以不超过其台班费两倍的违约金；

c、承包人发生第22.1.1项（3）目情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将按每一情形酌情向承包人课以不超过0.5%签约合同价的违约金，即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；

d、承包人发生第22.1.1项（4）目情形，按则按11.5款规定处理；

e、承包人发生第22.1.1项（5）目情形，在养护内发生苗木死亡，通知承包人在规定时间内进行补种，但承包人未按发包人要求补种的，则按500元/株(m2) 处以违约金。

f、承包人发生第22.1.1项（7）目情形，发包人有权按第11.5款规定的逾期交工违约金金额的二分之一乘以未按期开工天数处以违约金；

g、承包人发生第22.1.1项（8）目情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过0.5%签约合同价的违约金

h、承包人发生第22.1.1项（9）目情形，发包人将责令整改；情节严重的，将停工整顿，并酌情扣除安全生产费；

i、承包人发生第22.1.1项（10）目情形，则课以不超过1%签约合同价的违约金

j、承包人发生第22.1.1项（11）目情形，则课以与转移（挪用）资金等额的违约金；

k、承包人发生第22.1.1项（12）目情形，项目经理未经发包人同意擅自离开工地，每天课以违约金 3000 元/人（特殊情况经监理人批准报发包人同意例外）；承包人未经发包人书面同意更换项目经理课以5万元的违约金，更换其他主要管理人员、技术骨干课以每人次 3 万元的违约金；

l、承包人发生第22.1.1项（13）目情况，在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假材料的，课以不超过5%签约合同价的违约金。

22.2发包人的违约

22.2.1发包人违约的情形：

通用合同条款22.1.1项细化为：

在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：

（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的（包括未按照第17.4.2款规定及时退还质量保证金的）；

（2）由于发包人征地拆迁不到位，开工的正常条件不具备，导致承包人无法按合同约定如期开工的；

（3）由于发包人下列原因造成停工的：

a、合同约定应由发包人提供的材料、设备未能按时交货或质量不符合要求或变更交货地点导致承包人停工的；

b、发包人提供的施工图延误或施工图存在差错影响施工，工程变更通知未及时下达导致承包人停工的；

c、非承包人原因发生第三方阻工，而发包人未及时协调导致承包人停工的；

d、监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已经停止履行合同的；

（5）发包人不履行合同约定的其他义务的。

24.4 争议的解决

补充24.4.3项：

24.4.3争议的最终解决方式：向工程所在地人民法院提起诉讼。

附件一  合同附件一

合同协议书

（发包人名称）   （以下简称“发包人”）为实施   （项目名称）  ，已接受   （承包人名称）   ，以下简称“承包人”）对该项目  的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1．第    标招标范围                   。

2．承包人应承诺和承担公路日常性小修保养的主要内容如下：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术规范；

（7）已标价工程量清单；

（8）其它合同文件。

3．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4．根据工程量清单所列的一、二类项目数量和单价总额价计算的签约合同价：人民币（大

写）                            元（¥         ）。

5．承包人项目经理：           ；。

6．对承包人实施的日常巡查和养护工程考核，由发包人依据合同条款制定具体的养护质量检查考核办法，采用季度检查、年度检查相结合，综合确定年度考核评分结果，并以二类项目计价规范作为工程子目计量支付的依据。

7．为本合同小修保养工程实施和完成的报酬，发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9．承包人应按照监理人指示开工，承包期为    日历天。

10．本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部养护工程完工后经验收合格后失效。

11．本协议书正本二份、副本     份，合同双方各执正本一份，副本     份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

12．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                （盖单位章）   承包人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字）  法定代表人或其委托代理人：    （签字）

年   月      日                     年    月      日

附件二  廉政合同

廉 政 合 同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，                   （项目名称）的项目法人               （项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目      标段的公路养护施工单位                （施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1．发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律及交通运输部和浙江省交通运输厅的有关规定。

（2）严格执行          （项目名称）     标段养护工程合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2．发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金，有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国处境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员的配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

3．承包人义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4．违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿;情节严重的，发包人建议交通工程建设主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

5．双方约定：本合同由双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查；提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6．本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7．本合同作为            （项目名称）      标段公路养护工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

8．本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人：                （盖单位章）   承包人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字）  法定代表人或其委托代理人：    （签字）

年   月       日                  年    月       日

附件三  安全生产合同

安全生产合同

为在               （项目名称）      标段公路养护施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人           （发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人          （承包人名称，以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

1．发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时伟达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2．承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关爱情生产的的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应该熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其它方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全生产负责人的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）养护期间一旦发生与本项目相关安全责任事故时，由承包单位负责人负责协调处理事故各项事宜。

（12）安全生产费用按照《浙江省公路和水运建设工程安全生产费用管理暂行规定》（浙交[2009]228号）使用和管理。

3．违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4．本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5．本合同正本一式二份，副本    份，合同双方各执正本一份，副本   份。当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：                （盖单位章）   承包人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字）  法定代表人或其委托代理人：    （签字）

年   月      日                     年    月      日

附件四  项目经理委任书

（承包人全称）

（合同工程名称）项目经理委任书

致：（发包人全称）

（承包人全称）法定代表人（职务、姓名）代表本单位委任（职务、姓名）为（合同工程名称）的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由 （姓名） 代表本单位全面负责。

承包人：             （盖单位章）

法定代表人：   （职务）

（姓名）

（签字）

年    月     日

抄送：  （监理人）

附件五  履约担保格式

履 约 担 保

（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）接受       （承包人名称）（以下简称“承包人”）于      年   月   日参加              （项目名称）的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1．担保金额人民币（大写）                   元（¥           ）。

2．担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。

3．在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4．发包人和承包人按合同条款第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年     月      日

附件六  工程质量责任合同格式

工程质量责任合同

根据国务院《建设工程质量管理条例》，为保证在设计使用年限内建设工程质量，       （项目名称）的发包人           （以下称甲方）与承包人        （以下称乙方），特订立如下质量责任合同。

第一条  本建设工程项目的质量目标为：            ；承包人对本建设工程的施工质量在设计使用年限内依法终身负责。施工质量责任人         。

第二条  甲乙双方的权利与义务

（一）严格遵守国家有关法律法规及交通部的有关规定。

（二）严格执行                  项目第    标段施工合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的施工业务活动必须坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（四）发现对方在施工业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（五）发现对方严重违反施工合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第三条  甲方的义务

（一）甲方向乙方及时提供有关资料（包括技术规范、工程量清单、施工图等。）

（二）甲方向乙方及时提供建设用地，及时解决对工程占地范围以内尚未拆迁的建筑物及其他障碍物。

（三）甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准和施工规范进行工程的施工活动。

（四）甲方须按施工合同的约定支付工程款，除施工合同的约定外，甲方不得以任何借口克扣工程款或拖延工程款的支付。

（五）甲方不得明示或暗示向乙方推荐单位或个人承包或分包本工程项目的施工任务。

（六）甲方不得以任何理由索取回扣或其它好处。

第四条  乙方的义务

（一）乙方应具备与本工程项目相应等级的施工资质证书。

（二）乙方不得允许其它单位或个人以乙方的名义承揽本工程项目的施工任务，不得转包或违法分包所承揽的本工程的项目施工任务。

（三）乙方必须严格履行施工合同，按投标承诺的施工技术人员及时到位。施工技术人员原则上不得擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经业主书面同意方能换人。

（四）乙方必须建立工地临时试验室，按要求配合相应的试验检测人员和设备，并取得工地临时试验室资质证书。按有关规定做好各类试验，试验资料应真实、完整，统一归档。

（五）乙方必须按照工程设计图纸和施工技术规范施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

（六）乙方在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。

（七）乙方与甲方、承包人或指定分包人之间有关工程质量、进度和费用的一切往来函件、报表均应分类编号归档保存；施工技术资料应真实、完整。

（八）乙方应加强对甲方按合同规定指定采购的材料和设备的检验，对检验不合格的产品，乙方应拒绝使用。

（九）乙方不得暗示材料、设备供应单位提供使用不合格或质量低劣的材料、设备。

第五条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第二、三条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第二、四条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第六条  本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。

第七条  本合同作为                      项目第    标段施工合同附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

第八条  本合同二份、副本    份，合同双方各执正本一份，副本    份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：                  （盖章）     承包人：                  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字）法定代表人或其委托代理人：   （签字）

年    月    日                          年    月    日

附件七  绿化养护考核办法

根据业主相关考核办法及文件为准。

附件八  绿化养护技术规范

## （一）  通用技术规范

“通用技术规范”采用《浙江省公路养护工程施工招标文件范本（2011年版）》（下册）中的“技术规范”。

## （二）项目专用技术规范

1、“项目专用技术规范”是对“通用技术规范”的补充和修改，应对照“通用技术规范”中同一编号的章、节、条、款、项、目一起阅读和理解。本“项目专用技术规范”与“通用技术规范”有矛盾时，以本“项目专用技术规范”的规定为准。

2、本“项目专用技术规范”，在下列章、节对“通用技术规范”进行了补充、细化、删除和修改：

第100章   总  则

第101节 通  则

第102节 工程管理

第700章   绿化及环境保护

第701节  绿化补植

第704节  绿化专项养护

- 总 则

第101节 通  则

101.01  范围

第一条细化为：

1.本“项目专用技术规范”结合本工程特点编写，连同“通用技术规范”，适用于524国道新塍至王店中分带绿化日常养护。

101．04  标准与规范

第4条细化为：

4．当适用于本工程的几种标准与规范出现意义不明或不一致时, 应由业主方作出解释和校正, 并就此向承包人发出指令。若在引用的标准或规范发生分歧时，应按以下顺序优先考虑：

a. 本“项目专用技术规范”；

b. “通用技术规范”（《浙江省公路养护工程施工招标文件范本（2011年版）》下册）小修保养中的第700章《绿化及环境保护设施》）。

c. 中华人民共和国国家标准；

d. 有关部门的标准与规范。

第102节 工程管理

102. 05  施工方法与质量控制

补充第1条，原第1、2、3、4条改为第2、3、4、5条，原第5条改为第8条：

1．承包人是工程质量责任的主体，开工前，项目经理部必须建立“横向到边, 纵向到底, 控制有效”的质量自检体系, 严格执行“三检”（自检、互检、交接检）制度。

102. 10  计量与支付

1.计量

第（4）说明修改为：

9.2.5安全生产费用不低于投标总报价的2%。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。承包人还应执行《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》的相关规定和要求。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用，由监理人按第 3.5款商定或确定。安全生产费的使用和支付按浙交〔2021〕12号省交通运输厅关于印发《浙江省交通建设工程安全生产费用管理办法》的通知的相关要求以及相关最新规定办理。

3．支付子目

原支付子目修改为：

| 子目号 | 子目名称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 102-1 | 档案资料编制费 | 总额 |
| 102-2 | 施工环保费 | 总额 |
| 102-3 | 交通安全管理费 | 总额 |
| 102-4 | 安全生产费 | 总额 |

- 第700章  绿化及环境保护设施

第702节  绿化补植

701.01  范围

本节工作指管养道路内的中央分隔带、道路两侧、路基边坡、绿化广场及绿色通道内所有乔木、灌木和草皮的补植和管护等养护作业。

701.02  基本要求

删除原第3、4条增加以下内容：

3．原土种植应对土壤应进行深翻细作，翻地深度不应小于30cm，清除石块、残根、杂草，施入基肥；应进行杀虫和灭菌处理，在无设计认可条件下，严禁使用未经改良的强酸强碱土、盐碱土、重粘土及含有其它有害成分的土壤；应采用疏松、肥沃、富含有机质的土壤，严禁在种植土层下有不透水层（地下设施覆土绿化及屋顶绿化工程除外）（参见浙江省园林工程施工质量验收规范《DB33/1068-2010》）

4．种植土壤应符合设计要求；当设计无具体要求时，应符合下列规定：PH值应控制在5~7.5，有机质含量≥1%，有效磷≥25mg/kg，水解氮≥80mg/kg，速效钾≥130mg/kg。（参见浙江省园林工程施工质量验收规范《DB33/1068-2010》）

①乔灌木种植土壤要求：对喜酸性的植物PH值应控制在5~6.5；

②草花种植土壤要求：酸性花卉土壤PH值5~7。

5.为了使种植好的苗木不因土壤沉降或风力的影响而发生倾斜，本工程所有补植乔木种植完成后均需进行三角支撑处理.

6.绿化补植苗木成活率要求100%以上。

701.03  计量与支付

1．计量

第（1）条修改为：

（1）乔木的补植按实际施工完成并经验收合格的株数以株计量。计价内容应包括施工安全、运行维护，划线布坑，挖坑，栽植，扶正，种植土换填，浇水，养护和现场清理等相关作业。

补充第（5）、（6）条：

（5）绿篱的补栽按实际施工完成并经验收合格的长度以m计量。计价内容应包括施工安全、运行维护，修整表土，栽植，洒水，养护和清理现场、种植土换填（如有）等相关工作。

（6）乔木的移植按不同树径以实际施工完成并经验收合格的株数以株计量。计价内容应包括施工安全、运行维护，原有苗木起挖、移运、划线布坑，挖坑，栽植，扶正，种植土换填，浇水，养护和现场清理等相关作业。

2．支付

第（1）条修改为：

(1）乔木的补植按实际施工完成的株数，按合同单价计算支付。此项支付包括施工安全、运行维护，划线布坑，挖坑，栽植，扶正，种植土换填，浇水，养护和现场清理等相关作业所需的全部费用。

补充第（3）、（4）条：

（3）绿篱的补栽按实际施工完成的长度，按合同单价计算支付。此项支付包括施工安全、运行维护，修整表土，栽植，洒水，养生和清理现场、种植土换填（如有）等相关作业所需的全部费用。

（4）乔木的移植按实际施工完成的株数，按合同单价计算支付。此项支付包括施工安全、运行维护，原有苗木起挖、移运、划线布坑，挖坑，栽植，扶正，种植土换填，浇水，养护和现场清理等相关作业所需的全部费用。

3．支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 701-1 | 蜀桧柏（H200-250cm P100cm）补植 | 株 |
| 701-2 | 无刺构骨球（H120-150cm P100cm）补植 | 株 |
| 701-3 | 书带草（64丛/m2,3-5芽/丛）补植 | m2 |
| 702-1 | 中央分隔带绿化养护（养护期至2025年12月31日） | m |

第702节 绿化养护、管理及其他设施

本节修改为：

702.01  范围

本章工作内容为公路绿化养护。

702.02  一般要求

（1）公路绿化是绿化国土的重要组成部分，是公路建设中的一个内容。绿化目的是稳固路基、保护路面、美化路容、改善环境、减少噪声、舒适行旅、诱导汽车行驶，也是防风、防沙、防雪、防水害的重要措施之一。

（2）在公路两侧边坡、分隔带及沿线空地等一切可绿化的公路用地，利用绿色的乔木、灌木及花、草合理覆盖的工程都属于“公路绿化”范围。(以养护范围中约定为准)

（3）绿化检验主要是检查栽植成活率、保存率和管护情况。“成活率”是指栽植后发芽长叶至少在一个生长季节以上的成活株数（m2、丛、延米）占总栽植株数（m2、丛、延米）的百分数;“保存率”是指栽植后成活两年的株数（m2、丛、延米）占总栽植株数（m2、丛、延米）的百分数。修剪应及时、整齐、美观。病虫害防治应适时进行。

（4）养护单位应及时做好公路绿化植株的死株清理、除草、修枝、修剪、灭芽、扶正、浇水、施肥、刷白等一系列培育工作，并本着“治早、治小、治了”的原则，及时做好病虫害防治工作，保证植株正常生长。

（5）整形修枝、修剪要根据不同树种、生长期特点，本着“造型优美、合理”的原则，采用不同的方法进行，不得侵占公路建筑限界，树冠不得妨碍视距，危及交通安全。

（6）乔木每年在休眠期修剪一次，但对侵入公路建筑限界、遮挡交通标志、影响视距的枝条应及时剪除。秋季或春季时应在乔木树干距路面1-1.5米以下用石灰水涂刷。

（7）灌木的护管应保持理想树姿为原则，适时进行修剪、治虫和浇水。草地的护管应根据草的种类和生长环境情况进行。土路肩应保留自然生长的草皮，养护中不能铲除，修建保持高度5-15厘米。

（8）日常养护工作包括所有路段养护范围内未种植地被植物处除草工作、中分带日常养护中建筑垃圾清理等工作内容，费用由投标人自行考虑并计入报价，不再单列。

（9）养护期内的苗木死亡需及时清理，并在适宜的季节内按原规格进行补植，费用由投标人自行考虑并计入报价，不再单列。

（10）本项目招标范围路段绿化失养整治，必须达到养护标准要求，费用由投标人自行考虑并计入报价，不再单列；

（11）现有树木有倾斜的要求在适宜的季节内予以扶正，在养护期间内，如出现土路肩高于路面的情况，需要对路肩进行处理，以利于路面排水，费用由投标人自行考虑并计入报价，不再单列。

（12）具体养护时间以业主发出指令为准。

增加总体要求：

整体景观效果：绿地整洁、植物配置合理、生长健壮；林冠线、林缘线优美，群落层次丰富。

年保存率：100%。

常规养护：

*** 乔木：植株造型完整美观；枝条分布均匀，无徒长枝、交叉枝、枯枝和病虫枝；修剪剥芽符合园林规范要求。

*** 花灌木：修剪符合园林规范及公路养护技术规范要求，保持树形优美，并保证主要观赏特性。

*** 绿篱：根据植物生长季节，及时修剪，观赏面做到光滑平整。

*** 球类：球形完整丰满，无“脱脚”。

*** 草花：花期完整，花色鲜艳，按时更换，无空秃及杂草、残花。

*** 地被：配置合理，长势佳。

*** 草坪：无成片枯黄、无空秃（0.5平方米以上）；无大型杂草，轧草及时，做到平整、边角无遗漏，草高不超过6厘米，草屑及时清除，无大型杂草。

*** 切边：线条流畅，符合园林规范。

*** 施肥：乔、灌木休眠期施基肥，生长期内花前花后施追肥。草坪发芽前进行一次施肥；生长季节施追肥。

702.03  工作内容

（1）死株清理：对各类苗木死株进行及时清理，并在适宜的季节内按原规格进行补植。

（2）修剪：根据各类植物的生长特点、立地环境、景观要求，按照操作规程适时进行。

（3）施肥：根据各类植物的生长特点及植物对肥料的需要，要求年施肥不得少于2次以上，新种植物视生长情况，适时适量进行施肥，以保持各类植物的生长旺盛达到一定景观效果。

（4）除草：各类绿地、树穴、绿带要结合松土及时清理各类杂草。

（5）抹芽去糵：主要用于乔木、大型灌木，对不定芽要及时清除，以保持树木骨架清晰，促使生长形态美观，营养集中。在新生枝未木质化时，除去主干上或根部萌发的无用嫩枝条，称“去蘖”。去蘖要防止撕裂树皮或遗留枯桩。

（6）铺植草皮

1）铺植草皮和撒播草种应在适宜季节和草种类型应符合下列规定进行：

a．冷季型草播种宜在秋季进行，也可在春、夏季进行。

b．茎枝栽植暖季型草播种宜在夏季和多雨季节进行。

c．植生带、铺砌草块或草卷，四季均可。

2）所有草皮在采集场地挖移前，应进行植物病害及昆虫传染的检疫和对草皮的检查，同意挖移的草皮，并不意味着最后的验收。

3）草皮块运输时宜用木板置放2～3层，保护好根系。移植发育充分、并有足够根系的草皮时，装卸中应防止破碎。

4）草皮铺植可铺成条状方格。除平铺外，在边坡较高较陡之处也可自坡脚向上钉铺，用小木桩或竹签将草皮钉固于边坡上。铺植的形式可采用叠铺或方格式铺植。铺植后应进行喷灌浇水。

（7）病虫害防治：病虫害防治是植物养护中较为重要的手段和内容，要根据各类植物的寄生对象及时做好预测预报，及时采取措施防治。

*** 有专门的植保人员，组织落实、计划落实，能按照病虫害发生规律，采取各类防治措施。

*** 无明显病虫害。

（7）抗旱、抗台、抗涝：旱季及新种植物要及时进行灌溉，防止植物因脱水而造成枯死。台汛期间要做好加固、排涝抢险工作，防止植物受损。

（8）日常工作：

***  认真做好防汛防台工作，树木绑扎工作，冬季防冻工作，树木包扎漂白工作。

*** 干旱季节及时浇水，植株无萎蔫现象；遇日最高气温在30℃以上时，浇水必须在9时前和19时后进行。

*** 雨后积水不超过4小时。

*** 树木支撑完好、规范美观，无树木倒伏倾斜现象。

*** 对养护作业产生的杂物必须当天带出养护区。

*** 养护人员统一着装。

*** 遇意外损坏绿化的，必须24小时内上报。

*** 内业资料完备，积极参与文明创建工作。

*** 做好日常巡查工作，发现问题及时上报整改。

*** 对发包人布置任务积极响应。

- 绿化巡视，必须做好记录，发现问题及时反馈，及时整改。

702.04精品养护：除符合702.02、7.03要求外，还应达到以下目标要求：

- 乔木、造型桩：单株生长旺盛，树形自然，花后修剪及时，病害危害程度控制在5%以下，存活率达到98%，无缺株，背景林无杂草。

- 花灌木：开花及时，生长均匀，符合几何图案要求，冠面无缺损，立面整齐，平面无断档，枯死株及时补植，存活率95%以上，无明显病虫害。

- 草坪：草坪郁闭度良好，生长整齐，边角规范，修剪及时，无病虫现象，高度适宜，无明显色差，黑麦草混播，四季常绿，土平面基本无杂草、污物。

- 地被：草花，地被生长正常，密度高度适宜，基本无垄断、缺株现象，基本无杂草。

- 色块：色块覆盖率98%；枝条茂密，生长健壮；修剪成型．层次分明，面平边齐，线条流畅，曲线处弧度圆润丰满；观花植物按时茂盛开花。

702.05考核及支付

由秀洲区公路管理段的检查小组按照相关考核办法和文件执行。具体养护时间以业主发出指令为准。

1、日常巡查：

发包人将进行日常绿化巡查，做好巡视记录，并组织不定期的抽查，日常巡查及不定期抽查情况纳入季度考核。
    绿化巡查的主要内容为：承包人的养护质量情况，安全作业情况等。巡查发现的问题，以书面或电话形式通知承包人。承包人应在规定时限内整改，若整改不及时，发包人将另行组织人员及机械设备整改，费用加倍从养护费中扣除。

2、季度检查：

每季邀请专家成立考核小组对项目进行考核，每季抽取每个项目养护里程数不少于30%，进行现场考核评分，考核标准详见《秀洲区公运中心公路绿化养护考核评分标准》。

2.2日常巡查与季度检查综合得分为最终季度考核得分，采取100分制，

（1）90分为合格分，当考评分为90分以上（包括90分），按季度结算支付（扣除清单未列补植苗木费用）；

（2）当考核分低于90分，季度结算按考核分每扣1分核减2%计取，并口头警告；

（3）当考核分低于80分，季度养护费予以扣除；

（4）不足一个月的按天折算（每个月按30天计）。

承包人在养护期间如按时完成业主安排的各项工作任务，绿化养护达到业主要求，在合同到期且验收合格后，履约保证金予以退还。对绿化养护工作有重大失误或累计二个季度考核分数低于80分的承包人，发包人有权终止承包合同，并没收履约保证金。

702.05  计量与支付

1．计量

（1）中央分隔带绿化养护，按实际完成养护的中央分隔带长度，以m计量

2．支付

按实际完成养护的长度，按合同单价计算支付。此项支付包括施工安全、运行维护，进行防旱、防冻处理等相关作业所需的费用

3．支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 702-1 | 中央分隔带绿化养护（养护期至2025年12月31日） | m |

- 第六部分    附件--磋商响应文件格式

- 资格文件格式

附件一

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

嘉兴市秀洲区公路与运输管理服务中心

浙江华耀建设咨询有限公司：

我方 （供应商）承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件二

依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

嘉兴市秀洲区公路与运输管理服务中心

浙江华耀建设咨询有限公司：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

投标供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

嘉兴市秀洲区公路与运输管理服务中心

浙江华耀建设咨询有限公司：

我方 （供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件四

投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 招标编号 |  |
| 时 间 | 响应文件递交截止时间前 |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件，并已经在磋商响应文件中提供了相应的证明材料： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部单独或与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位□存在/□不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。（说明：在□上打√。） 3、我单位□没有被限制参加政府采购活动/□在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限届满，已可以参加政府采购活动。（说明：在□上打√。） 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在磋商响应文件中提供了相应的证明材料（磋商文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 6、本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 投标供应商名称（加盖公章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

附件五

与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的

承诺函

嘉兴市秀洲区公路与运输管理服务中心

浙江华耀建设咨询有限公司：

我方郑重承诺，我方此次参加本项目的投标，与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

投标供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（采购人）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.524国道新塍至王店中分带绿化日常养护，属于建筑业；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中的指引逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日 期：

说明：1、非残疾人福利性单位不需提供此声明函。

监狱企业证明文件

监狱企业证明文件

相关部门出具的监狱企业证明文件 （如是，提供复印件加盖投标供应商公章）

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期： 年 月 日

附件：

国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知

国统字〔2011〕75号

各省、自治区、直辖市统计局，新疆生产建设兵团统计局，国家统计局各调查总队，国务院有关部门：

为贯彻落实工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），结合统计工作的实际情况，我们制定了《统计上大中小微型企业划分办法》。现印发给你们，请遵照执行。

国家统计局

二〇一一年九月二日

统计上大中小微型企业划分办法

一、根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），结合统计工作的实际情况，特制定本办法。

二、本办法适用对象为在中华人民共和国境内依法设立的各种组织形式的法人企业或单位。个体工商户参照本办法进行划分。

三、本办法适用范围包括：农、林、牧、渔业，采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，文化、体育和娱乐业等15个行业门类以及社会工作行业大类。

四、本办法按照行业门类、大类、中类和组合类别，依据从业人员、营业收入、资产总额等指标或替代指标，将我国的企业划分为大型、中型、小型、微型等四种类型。具体划分标准见附表。

五、企业划分由政府综合统计部门根据统计年报每年确定一次，定报统计原则上不进行调整。

六、本办法自印发之日起执行，国家统计局2003年印发的《统计上大中小型企业划分办法（暂行）》（国统字〔2003〕17号）同时废止。

附表：

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，装卸搬运和运输代理业，不包括铁路运输业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

二、开标一览表格式

- 附件六

开标一览表 （第一次磋商报价）

项目名称：                                                项目编号：

| 项目名称 | 投标报价(元) | 服务期 |
| --- | --- | --- |
| 524国道新塍至王店中分带绿化日常养护 |  | 6个月 |
| 大写金额（人民币）(元) |  |  |

注：此表不得自行增减内容，不提供此表格将被视为没有实质性响应招标文件，其谈判文件将被拒绝。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

开标一览表 （最终磋商报价）

项目名称：                                                项目编号：

| 项目名称 | 投标报价(元) | 服务期 |
| --- | --- | --- |
| 524国道新塍至王店中分带绿化日常养护 |  | 6个月 |
| 大写金额（人民币）(元) |  |  |

注：此表不得自行增减内容，不提供此表格将被视为没有实质性响应招标文件，其谈判文件将被拒绝。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件七

投标分项报价表（格式自拟）

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

三、商务技术文件格式

附件八

投  标  函

嘉兴市秀洲区公路与运输管理服务中心

浙江华耀建设咨询有限公司：

（投标供应商全称）授权          （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的    （招标项目名称）（括号内填招标编号）招标的有关活动，并对此进行投标。为此：

1、提供磋商文件要求的全部磋商响应文件。

2、保证遵守磋商文件中的有关规定和约定。

3、保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、如我单位中标，我方承诺按磋商文件要求提供服务。

5、我方已详细审查全部磋商文件，包括磋商文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果磋商文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的隶属关系。

8、我公司没有被财政部门限制参加政府采购活动或曾被财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

9、磋商响应文件自提交响应文件递交截止时间起90天内有效。

10、与本采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件九

法定代表人授权书

嘉兴市秀洲区公路与运输管理服务中心

浙江华耀建设咨询有限公司：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的磋商响应文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：           性别 ：          年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

投标供应商：                                  （盖章）

法定代表人：                                 （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

粘贴法人授权代表身份证复印影印件

粘贴法人身份证复印影印件

附件十

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（招标编号：   ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的项目管理人员、技术人员，严格按磋商文件、磋商响应文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、磋商响应文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或采购机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形（《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的情形除外）。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

投标供应商（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

承诺书签署日期：

附件十一

投标供应商业绩

（具体要求见评分细则，不允许只提供此表）

| 序号 | 采购单位 | 项目名称 | 合同金额 | 签约日期 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、表格可以延续。

2、提供的成交通知书复印件或合同复印件（加盖公章）。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 附件十二

（一）商务偏离表

| 序 号 | 内容 | 磋商文件要求 | 响应文件响应情况 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

（二）技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 磋商文件要求 | 响应文件响应情况 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

说明：

1.如不填写，则视为完全响应磋商文件。

2.如出现偏离，投标供应商务必如实填写此表，否则存在的风险由投标供应商自行承担。

3.▲不提供此表的磋商响应文件将被视为未实质性响应磋商文件，其按无效投标处理。

4.表格可以延续。

附件十三

拟投入本项目人员情况

（1）拟委任的项目经理和项目总工资历表

项目名称：                                         招标编号：

| 1、一般情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  | 学 历 |  |
| 毕业学校 |  |  | 专 业 |  |  | 职 务 |  |
| 2、个人简历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 专业工作经历 |  |  |  |  |  |
| 3、近五年类似项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 |  |  |  | 该项目中任何职 |  |  |

供应商名称（盖章）：

日    期：    年   月   日

（2）项目组人员一览表

项目名称：                                             招标编号：

| 序号 | 项目组成员 | 专业 学历 | 性别 | 年龄 | 专业 | 从事该行 工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表应提供相关证书、证明材料复印件加盖公章。

2、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

3、列入本表人员如果更换，需征得采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为。

供应商全称（盖章）：

日期：    年   月   日

第七部分   评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购服务的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择成交单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定提供服务单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照竞争性磋商文件的商务、技术要求，对磋商响应文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。磋商小组必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对未成交单位，磋商小组不作任何解释。供应商不得以任何方式干扰采购工作的进行，一经发现其磋商响应文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的磋商小组负责，磋商小组由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门全程监督。

- 三、开标程序

具体开标流程见本磋商文件第三部分相关内容描述。

四、评分细则

一、报价评分10分

1、以供应商有效投标报价（最终报价）中的最低价为评标基准价，得满分10分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10%×100。

本项目最高投标限价为79.9549万元，如果所有供应商的最终报价均超出采购预算金额，本次采购做流（废）标处理。如果仅仅某个（些）供应商的最终报价超出采购预算金额的，则拒绝接受其报价，该供应商按无效投标处理。

- 二、技术分（90）

| 序 号 | 项目 | 评分内容 | 分 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 根据各投标单位对本项目理解 | 能够详细阐述规划思路，根据其完整性综合评审评分。（3-5分，缺项不得分） | 10 |
|  |  | 是否有创新性，以及创新性的合理性、科学性进行综合评分。（3-5分，缺项不得分） |  |
| 2 | 劳动力、 机械设备投入及管理人员配备 | 拟派项目负责人具有园林相关专业中级及以上技术职称的得2.0分。拟派项目技术负责人具有园林相关专业中级及以上技术职称的得1.0分。（若技术职称证书上无法体现专业的，须提供园林相关专业学历证书，未提供则不得分） | 15 |
|  |  | 根据投标人对本项目人员配备情况及其各专业工种人员投入合理性（包括但不限于从业人员的素质、能力、资格、经验和人数，人员是否具有相关服务资格等）等情况评分。（4-6分，缺项不得分） |  |
|  |  | 投标单位拟投入使用的机械设备满足养护项目实际规模，做到随需随到。（4-6分，缺项不得分） |  |
| 3 | 绿化养护 技术措施 | 绿化养护技术方案比较评分：充分结合各标段养护绿地特性、实际情况及存在的问题，因地制宜，提出针对性、合理性的绿化养护技术方案。（6-10分，缺项不得分） | 28 |
|  |  | 绿化养护计划安排比较评分：充分研究各标段绿地植物品种及群落形式养护需要，制定全年合理的养护计划安排，包括合理详细的病虫害防治、施肥、修剪、除草、设施维护、抗击自然灾害等工作安排及时间节点控制，并结合各标段特点突出重点养护工作。（6-9分，缺项不得分） |  |
|  |  | 绿化养护质量保证措施及体系比较评分：制定合理完善、切实有效的质量保证措施及体系，切实保证各标段养护质量。（6-9分，缺项不得分） |  |
| 4 | 文明安全 作业 | 根据园林绿化垃圾处置、农药规范使用及绿化保洁垃圾投放等方案评分。（4-6分，缺项不得分） | 12 |
|  |  | 操作人员文明施工、安全教育制度是否合理，是否具有可操作性进行评分（4-6分，缺项不得分） |  |
| 5 | 安全生产 措施 | 安全生产管理网络及安全管理制评分：作业人员、现场管理员安全教育及安全生产措施；车辆驾驶、机械设备操作技能等培训计划。（4-6分，缺项不得分） | 6 |
| 6 | 应急方案 | 针对大型活动、节庆假日、防台防汛、雨雪冰冻、交通事故、疫情日常普通管控及疫情爆发等特殊时期的应急保障预案等评分。（4-6分，缺项不得分） | 6 |
|  |  | 对于应对上级下达的创建、突击检查等需要，投标人具有紧急调拨（加派）劳动力、机械、设备、物资等资源的方案及能力。（4-6分，缺项不得分） | 6 |
| 7 | 服务承诺 | 根据针对本项目拟采取的特别措施及提出的服务承诺等情况打分。（1-3分，缺项不得分） | 3 |
| 8 | 合理化建议 | 投标人针对项目推进和实施中可能会出现的问题和存在的困难，进行客观仔细地分析，并结合自身专业、经验等实际情况，在现场踏勘的基础上，提出合理化建议（解决对策）。（1-3分，缺项不得分） | 3 |
| 9 | 小计 |  | 88 |

技术得分为评标委员会累计评分分值的算术平均值，保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。

（三）资信及其他分（1分）

| 序号 | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 同类案例：自2022年1月1日（合同签定时间）以来完成过公路或市政道路绿化养护项目业绩的，每提供一个得0.5分，最多得1分。业绩认定：1.评标时需提供中标通知书、合同协议书证明文件材料为准（二者缺一不可），日期以中标通知书为准。 2. 上述须提供材料须清晰可辨，复印件放入投标文件中，否则不得分。 | 1 |
|  | 小计 | 1 |

三、说明

1、每个供应商的综合得分=资信商务技术得分（所有磋商小组成员打分的算术平均值）＋报价总得分。

2、磋商小组推荐综合得分最高的供应商为成交供应商（如果得分相同则按最终磋商报价（多项报价的按合计报价计算）从低到高顺序依次推荐为成交候选供应商；如果综合得分相同最终磋商报价（多项报价的按合计报价计算）也相同，则抽签决定），并编写评审报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后第三位起四舍五入。

其它参见本磋商文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。