浙 江 工 商 大 学

教工路校区学生宿舍建设工程全过程造价控制咨询服务

公开招标采购文件

项目编号：0625-25218693

采购单位：浙 江 工 商 大 学

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2025年6月

目  录

电子交易须知 -----------------------------------------------------------------------1

- 招标公告 ----------------------------------------------------------------2

- 投标人须知 -------------------------------------------------------------6

前附表 --------------------------------------------------------------------------6

一 总则 ------------------------------------------------------------------------9

二 招标文件 -----------------------------------------------------------------10

三 投标文件的编制 --------------------------------------------------------11

四 开标 -----------------------------------------------------------------------14

五 评标 -----------------------------------------------------------------------15

六 定标 -----------------------------------------------------------------------17

七 合同授予 -----------------------------------------------------------------17

- 评标办法----------------------------------------------------------------18

- 招标内容及需求 -----------------------------------------------------22

- 合同主要条款 --------------------------------------------------------26

- 投标文件格式 --------------------------------------------------------34

电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密，供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由代理机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

- 6、供应商在参加电子交易过程中，可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

- 第一章  招标公告

项目概况

浙江工商大学教工路校区学生宿舍建设工程全过程造价控制咨询服务招标项目的潜在投标人应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2025年7月21日13时30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：0625-25218693

项目名称：浙江工商大学教工路校区学生宿舍建设工程全过程造价控制咨询服务

采购方式：公开招标

预算金额（元）：709300

最高限价（元）：709300

采购需求：

标项一：

标项名称：浙江工商大学教工路校区学生宿舍建设工程全过程造价控制咨询服务

数量：1

单位：项

预算金额（元）：709300

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件。

备注：不允许进口。

合同履约期限：详见招标文件。

本项目（是）接受联合体投标

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，投标人（服务承接单位）应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取（下载）招标文件

1.时间：/至2025年7月21日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025年7月21日13时30分（北京时间）

2.投标地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标；（2）“电子备份投标文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1401室。

3.开标时间：2025年7月21日13时30分（北京时间）

4.开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）政策。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：浙江工商大学

地  址：杭州市钱塘区学正街18号

项目联系人（询问）：汤老师

项目联系方式（询问）：0571-28872273

质疑联系人：连老师

质疑联系方式：0571-28872303

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：吴东嶂

项目联系方式（询问）：0571-85860825

质疑联系人：孙荣

质疑联系方式：0571-85860270

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

- 第二章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 浙江工商大学教工路校区学生宿舍建设工程全过程造价控制咨询服务 |
| 2 | 采购内 容及数量 | 详见招标文件第四章招标内容及需求部分 |
| 3 | 预算金额 | 详见招标公告 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 5 | 电子交 易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | 投标报价 | 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 7 | 投标保证金 | 不收取 |
| 8 | 踏勘现场 | □ 组织（详细内容） ■ 不组织 |
| 9 | 样品 | □ 提供（详细内容） ■ 不提供 |
| 10 | 演示 | □ 要求（详细内容） ■ 不要求 |
| 11 | 招标文 件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日7个工作日前以书面形式要求招标采购单位作出书面澄清。 |
| 12 | 投标文 件组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 13 | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 14 | 投标文件 的签章 | 采用电子签章。 |
| 15 | 投标文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交：邮寄或送达地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1401室，收件人：吴东嶂，0571-85860825。 （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至指定地点的“电子备份投标文件”将不予接收。 |
| 16 | 投标截止 时间和地址 | 投标截止时间：2025年7月21日13时30分（北京时间） 投标地址： （1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标。 （2）“电子备份投标文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1401室。 |
| 17 | 开标时 间和地址 | 开标时间：2025年7月21日13时30分（北京时间） 开标地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼会议室。投标人在线参加开标。 |
| 18 | 开标 | 1、采购组织机构（即代理机构）按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标供应商均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 19 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 20 | 投标文件 有效期 | 90天 |
| 21 | 采购进 口产品 | ■本项目不允许进口。 □本项目允许进口。 |
| 22 | 节能产品 | 本项目不适用。 |
| 23 | 环境标 志产品 | 本项目不适用。 |
| 24 | 促进中小 企业发展 | 1、本项目为专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2、本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3、本项目标的为服务，对应的中小企业划分标准所属行业是：其他未列明行业。中小企业划型标准：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。 5、符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。 6、本标项的服务要求全部由中小企业承接。 7、提供的服务全部由中小企业承接的，供应商应当出具《中小企业声明函》。 8、残疾人福利性单位视同中小企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 9、监狱企业视同中小企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 25 | 代理服务费 | 1、本项目代理服务费（以项目中标金额为收费基数。中标金额0-100万元人民币部分，按1.05%向中标供应商收取，中标金额100-200万元人民币部分，按0.56%向中标供应商收取；代理服务费金额不足2000元的按2000元计取，中标金额超过200万元的，按200万元为基数计取代理费。）由中标供应商在中标结果公告发布之日起5个工作日内一次性向代理机构支付，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州市武林支行 账 号：9558851202064655244 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 26 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 27 | 其他 | 1.本项目不允许转包。 2.本项目可以将非主体、非关键性的对新工艺、特种工艺所用人工、材料、机械的消耗量和费用的测定分包。 |

一、总则

- （一）适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人必须承担的造价咨询服务工作以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表参加开标活动时应当携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，投标文件应当提供法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）联合体投标

本项目接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目可以将非主体、非关键性的对新工艺、特种工艺所用人工、材料、机械的消耗量和费用的测定分包。

- （八）特别说明

- 1.本次招标采用电子交易方式。

- 2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1.招标公告

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

1.投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2.投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日7个工作日前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有合法获取了招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。

1.资格证明文件：

（1）投标人资格承诺函（格式见第六章）；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（3）中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或属于监狱企业的证明文件（格式见第六章）；

（4）投标人的其他证明或自述材料。

注：（如有联合体投标、分包的内容，则在投标文件中提供联合协议、分包意向协议，格式见第六章）

2.商务技术文件

（1）投标声明函（格式见第六章）；

（2）法定代表人授权委托书（格式见第六章，法定代表人参加投标的，无须提供）；

（3）投标人情况介绍；

（4）商务响应表（格式见第六章）；

（5）投标同类项目业绩表（格式见第六章）；

（6）相关管理体系认证及相关证书；

（7）全过程审计总体方案；

（8）难点、要点分析及解决方案；

（9）进度计划安排及进度保证措施；

（10）技术响应表（服务满足程度）（格式见第六章）；

（11）驻场服务方案；

（12）造价控制方法和风险控制措施；

（13）隐蔽工程、材料进出场、签证及变更事项、工程进度款支付、重大事项等痕迹管理方案；

（14）相关承诺；

（15）协助计量与支付审核方案，协助监控建设成本方案，协助审查补充合同方案，协助索赔方案，协助无价材料、特种材料的询价和咨询工作方案，协助做好与工程造价相关的对外衔接或谈判工作方案等。

（16）廉政建设；

（17）突发事件应急预案；

（18）拟派项目团队情况表（格式见第六章）；

（19）投标人认为需要提供的其他文件和资料。

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式按电子交易平台）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）投标人针对报价认为需要提供的其他文件和资料；

（5）代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。

- （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按电子交易平台有关格式填写。

2.投标总价包含完成本招标文件所述全部服务内容的价款，应包含完成招标范围内全部工作及提交成果资料所需的一切费用，如工作、资料费、差旅费、交通、通讯、设备（仪器）、劳力、利润、税收等以及所有有关的管理成本及中标后向采购代理机构支付的代理服务费。投标人对合同内容的费用、质量、安全、文明服务等实行全面承包。

3.投标人在报价时应充分考虑各种风险，价格将不予调整。

4.本次投标只允许有一个报价，有选择的报价不予接受。

- （四）投标文件的有效期

- 1.自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

- 2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的编制

1.“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2.“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

- （六）投标文件的签章

采用电子签章。

- （七）投标文件的包装、密封和递交

1.“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

2.“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至指定地点的“电子备份投标文件”将不予接收。

（八）投标文件的修改和撤回

1.投标人在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2.补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3.投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

- 四、开标

（一）开标形式

1.采购组织机构（即代理机构）将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有投标供应商均应当准时在线参加。

（二）开标准备

1.开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2.采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有投标供应商均应当准时在线参加。投标供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

（三）开标流程

1.开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审。

2.开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其商务得分、技术得分。

（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

- 五、评标

（一）组建评标委员会（评审小组）

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.采购人或者采购代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在30分钟内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准（出现万元或元单位错误时，则以投标人澄清确认后的合理报价为准）；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在30分钟内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评审小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评审小组及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标办法》。

- 六、定标

（一）确定中标人

1.每一标项，采购人依法确定1名中标人。确定中标人后2个工作日内，采购代理机构发出《中标通知书》，并同时在相关网站上发布中标公告。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

（二）履约保证金

1.签订合同后7个工作日内，中标人应按招标文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

- 第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于浙江工商大学教工路校区学生宿舍建设工程全过程造价控制咨询服务项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分10分和技术、商务分90分二部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分排列前 3 名的投标人为中标候选人。

技术、商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+技术分+商务分

二、资格审查

- 采购人或者采购代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

- 三、符合性审查

评审小组对对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评审小组认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

1.在商务、技术评审时，存在下列情形之一的，投标无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的投标；

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（3）投标文件未按招标文件要求签字和盖章的；

（4）未提供法定代表人授权委托书（供应商代表不是法定代表人）、投标声明函或填写项目不齐全的；

（5）投标有效期不满足招标文件要求的；

（6）投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（7）未响应招标文件中标注“▲”的实质性要求的；

（8）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在报价评审时，存在下列情形之一的，投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（2）投标报价超出项目预算金额或最高限价的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（5）评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、其他投标无效的情形

1.同一个采购包（标项）的供应商存在下列情形之一的，投标无效。

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（5）不同投标人的投标文件相互混装的；

2.同一个采购包（标项）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，投标无效。

（1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

（3）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

（4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

五、评审内容及标准

（一）技术、商务分（90分）

| 序号 | 评分因素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标同类项目业绩 | 【客观分】 投标人自2022年1月1日（以签订合同时间为准）以来，承担过类似EPC公共建筑项目（不含厂房）全过程跟踪审计（或全过程造价控制及咨询服务），每一个得0.5分，最高得1分。（业绩证明材料以合同为准，合同中必须能体现为项目全过程跟踪审计或全过程造价控制及咨询服务，如不能体现相关内容的不得分，时间以合同签订时间为准。） | 1 |
| 2 | 管理体系认证 | 【客观分】 投标人具备ISO9001质量管理体系认证得1分。 注：提供有效期内的认证证书的扫描件和www.cnca.gov.cn“认证结果”查询截图，不提供不得分。 | 1 |
| 3 | 现场驻场承诺 | 【客观分】 对招标文件《第四章：招标内容及需求》“第二部分 项目需求”中“一、服务要求-4、现场驻场承诺”相关要求的响应满足情况，完全满足要求得20分，每负偏离一条扣4分，扣至0分为止。 | 20 |
| 4 | 服务方案 | 【主观分】 根据投标人对项目咨询服务的整体把握，包括工作思路、目标、任务等，描述的合理性、可行性进行评审。（评分范围：0，1，2，3，4） | 4 |
|  |  | 【主观分】根据投标人对项目咨询服务的难点、要点和关键部位分析的完善程度和解决方案的合理性、可行性进行评审。（评分范围：0，1，2，3，4） | 4 |
|  |  | 【主观分】根据投标人对项目所制订的EPC项目清单及招标控制价的审核方案的合理性、可行性进行评审。（评分范围：0，1，2，3，4） | 4 |
|  |  | 【主观分】根据投标人对项目所制订的的EPC施工（监理）招标文件及合同的审核方案的完整性、合理性进行评审。（评分范围：0，1，2，3，4） | 4 |
|  |  | 【主观分】根据投标人对项目所制订的施工阶段工作联系单、签证的审核方案合理性、可行性进行评审。（评分范围：0，1，2，3，4） | 4 |
|  |  | 【主观分】根据投标人针对项目所制订的预付款和阶段性工程款支付的审核方案完善程度、合理性进行评审。（评分范围：0，1，2，3） | 3 |
|  |  | 【主观分】根据投标人对项目所制订的无价材料、特种材料的询价和咨询工作方案实用性、合理性进行评审。（评分范围：0，1，2，3，4） | 4 |
|  |  | 【主观分】根据投标人对项目所制订的配合上级主管部门法定审计的工作方案针对性、合理性进行评审。（评分范围：0，1，2，3， 4） | 4 |
|  |  | 【主观分】根据投标人对项目所制订的与建设单位（校建处、审计处）、施工、监理等相关单位的协调工作方案合理性、可行性进行评审。（评分范围：0，1，2，3） | 3 |
| 5 | 服务质量 | 【主观分】 根据投标人对项目审核服务的质控重点与方法、质控管理体系综合情况及投标人的质量控制制度、质量保证措施、质控管理体系的健全性、可靠性进行评审。（评分范围：0，1，2，3，4） | 4 |
|  |  | 【主观分】 根据投标人对项目审核中发现的重大问题，内部解决机制及相应解决方案的合理性、可行性进行评审。（评分范围：0，1，2，3，4） | 4 |
|  |  | 【主观分】 根据投标人对项目建立的审计底稿（含影像资料）和档案管理制度的完善性、合理性进行评审。（评分范围：0，1，2，3，4） | 4 |
| 6 | 服务进度 | 【主观分】根据投标人为满足项目审核的进度要求，建立的审核进度控制机制进行评审。（评分范围：0，1，2，3，4） | 4 |
| 7 | 突发事件应急预案 | 【主观分】 投标人在服务执行期间，针对本项目可能出现的突发状况，是否能做出快速、有效、专业的应急响应，根据提供的应急预案情况进行评审。（评分范围：0，1，2，3，4） | 4 |
| 8 | 廉政建设 | 【主观分】 根据投标人制度管理、廉政建设方面相关措施及方法的完善程度以及与项目的吻合程度进行评审。（评分范围：0，1，2，3，4） | 4 |
| 9 | 安全保障措施 | 【主观分】根据投标人提供的数据资料的安全保密及人员的安全保障方案完善性、合理性进行评审。（评分范围：0，1，2，3） | 3 |
| 10 | 项目团队人员 | 【客观分】 - 项目负责人具有中级职称的得 1 分，具有副高及以上职称的得 2分，二者不重复计分。 2、项目负责人具有类似EPC项目经验的得1分，否则不得分（提供EPC全过程跟踪审计服务合同，如不能体现项目负责人的，提供有建设单位盖章的证明材料）。 3、拟委派常驻人员具有建筑专业一级造价师（原注册造价师）的得 1 分，同时具有建筑、安装专业的一级造价师的得2分，二者不重复计分。 4.项目组成员 （不含项目负责人）应至少配置4人（不超过6人），应齐备土建（建筑）、 安装等专业人员（如一人有多种专业的只能算其中一种，具体选择何种专业，须在资格证书复印件上注明）每个专业各得1分，最高得2分。 注：项目负责人和常驻人员可以为同一人。 【备注：有效证明材料为相关证书扫描件及开标前三个月任一个月的社保证明】。 | 7 |

（二）价格分（10分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×10%×100

- 第四章  招标内容及需求

第一部分 项目概况

1、项目名称：浙江工商大学教工路校区学生宿舍建设工程全过程造价控制咨询服务

2、采购方式：公开招标

3、项目基本情况：项目位于浙江省杭州市西湖区保俶北路92号内，项目规划新建总建筑面积26800平方米，其中地上建筑面积20000平方米，主要为学生宿舍、后勤及附属用房；地下建筑面积6800平方米，主要为地下停车场（兼顾人防）和设备用房。建安投资估算13685万元。

4、联系人：审计处汤老师，联系电话：28872273

5、服务期限：从项目EPC招标开始到项目竣工验收完成

6、付款条件、履约保证金

| 付款条件 | 1.供应商提交金融机构、担保机构出具的预付款保函（保函数额与预付款金额相同）；合同生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标人支付合同金额20%的预付款。剩余合同款项按以下进度支付：项目清单及控制价审核完成后，支付至合同总额的30%；项目地下室通过验收后7个工作日内，支付至合同总额的50%；项目工程主体结构通过验收后7个工作日内，支付至合同总额的70%；工程竣工结算审核完成后7个工作日，支付至合同总额的100%。 2.在签订合同前，供应商主动要求降低预付款比例的，按实际比例计。供应商明确表示无需预付款的，采用下述付款方式：项目清单及控制价审核完成后，支付至合同总额的30%；项目地下室通过验收后7个工作日内，支付至合同总额的50%；项目工程主体结构通过验收后7个工作日内，支付至合同总额的70%；工程竣工结算审核完成后7个工作日内，支付至合同总额的100%。 |
| --- | --- |
| 履约保证金 | 不收取 |

第二部分 项目需求

一、服务要求：

具体工作内容：项目建设全过程造价咨询（招标及施工阶段，不含结算审核）。主要是招标文件、施工合同、项目清单及控制价的审核，施工阶段工作联系单、签证单的审核，预付款和阶段性工程款支付审核，包括但不仅限于以下服务内容：

1.了解甲方工程管理工作现状，提出项目全过程审计咨询总体方案。

2.组建工程审计项目组，委派项目负责人和驻场人员，项目负责人和驻场人员可以为同一人。

3.根据全过程审计咨询总体方案，结合本工程实际，按主要节点出具全过程审计工作报告（含施工中期出具中间阶段总结报告，全过程审计结束后，出具全过程咨询总结报告）。

4.现场驻场承诺：

（1）工作日驻场人数必须满足现场正常造价咨询工作需要，须有相关专业常驻人员不少于1人，常驻人员须具有五年或以上造价咨询专业工作经验，同时具有注册有效的二级或以上造价工程师资格证书。

（2）因部分工程施工开始或结束时间不同，应根据工作需要委派不同专业的人员驻点或参与项目，及时跟进施工现场、动态掌握施工情况，提供工程造价管理建议。

（3）在不影响工作的情况下，驻场时间每周不少于3个工作日；各相关专业人员到工地的响应时间不超过3小时。

（4）驻场人员须做好现场监督 (跟踪审计) 工作，及时做好工作记录，做好隐蔽工程施工前后的文字及电子影像记录工作；对主要设备进场做好清点工作；如遇紧急、特殊或异常情况，及时做好与甲方的汇报和沟通工作；完成甲方提出的合同范围内的其他要求；

（5）未经甲方同意，乙方不得更换项目负责人和主要咨询人员；确需更换项目负责人时，必须征得甲方同意并不得降低人员资格标准；如甲方要求咨询人更换项目组负责人和主要咨询人员，乙方应当更换。

5.根据甲方提供的招标文件及施工图纸和技术资料，依据相关工程量计算规则采取同步编制再核对的方式审核项目清单和招标控制价。

6.对项目施工招标文件及合同进行审核，出具审计咨询意见和建议。

7.检查工程设计变更、施工现场签证等手续是否合理、合规、及时、完整、真实，对变更内容和过程进行鉴证。

8.根据甲方要求对施工单位申报的变更金额进行审核，并视需要或根据甲方要求出具书面咨询意见。

9.参与监理例会，定期以口头或书面形式向甲方汇报工程项目造价控制、变更联系单审核、进度款支付等情况。

10.协助甲方对重要隐蔽工程、临时工程等工程量进行抽查核实，并做好现场记录和取证工作，关键部位应拍下照片作为证据。

11.根据工程的实际需要，会同相关参建单位对新工艺、特种工艺所用人工、材料、机械的实际消耗量和费用进行跟踪记录、测定和计量。

12.签证影响工程造价的其它项目，做好必要的现场文字记录和影像记录。

13.协助计量与支付审核。在跟踪审计期间，对每一笔计量支付情况进行审核，检查此计量支付是否符合程序，参建各方有无按照自身职责审核当期工程款。若申报数量与审计现场验收记录不符或计价不准确时，审计可以修正并报告甲方。

14.协助监控建设成本。密切注意施工阶段建设成本控制情况和整个建设过程中的资金使用情况。根据实际工程需要，对设计变更提供工程造价费用影响建议，作为设计变更造价控制上的依据和参考。定期评估工程成本控制情况及趋势，并及时向甲方报告。

15.协助工程变更测算与建议。对图纸以外工程特别是重要隐蔽工程的经济签证协同建设管理单位进行审核与监督，做相应的取证，并根据甲方的要求进行有关费用的测算。

16.协助审查补充合同。掌握补充合同签订原因和过程，协助审核补充合同报价，提出意见或建议。

17.协助索赔。协助甲方审查、评估承包商提出的索赔和索赔所需单据证明。

18.协助无价材料、特种材料的询价和咨询工作。协助采购人查询、分析、测算无价材料等的市场价格。

19.协助投资控制和造价管理的建议。向甲方提供造价管理、经济法规方面的咨询服务。提供咨询的范围包括：工程量计量规则、计价办法、市场信息等方面的专业知识及涉及的法律法规，降低成本、加强管理的建设性意见。提供咨询的方式：一般的工程造价专业问题，可以口头或电话提供咨询；影响工程造价较大的问题或建议、方案等，在充分调研的基础上，以书面形式答复或提交甲方，为采购人决策提供参考。

20.协助做好与工程造价相关的对外衔接或谈判工作。在甲方就可能涉及工程造价相关的事宜进行对外衔接或谈判时，咨询人员应做好相关造价情况的分析和资料准备等基础性工作，必要时相关咨询人员应参与现场的衔接或谈判工作。

21.协助采购人办理工程竣工结算相关工作，必要时需协助提供竣工结算审核所需的相关资料。

22.及时收集施工阶段过程工程造价控制所需的第一手资料，并做好资料的整理归档。

23.乙方的审核人员应当对遵守廉政纪律作出书面承诺，并依据“公正、公开、科学、合理”的原则开展审核工作。乙方对整个施工阶段造价控制的所有成果的真实性、准确性、合法性负责。

24.积极配合甲方的法定审计 (含甲方上级各部门的审计) 工作，并及时提供相关资料。

二、时间要求

项目建设全过程工程造价咨询：项目清单及控制价采用同步编制再核对方式进行审核，要求在采购人提交完整资料之日起20个工作日内完成；其他（施工阶段发生的设计变更必要性审核，施工阶段发生的清单预算审核、工程款支付审核、工程变更联系单审核等）提交设计变更、施工现场签证手续等资料之日起5个工作日内完成。

上述时间要求是对应采购人提供完整造价所需资料的情况。如果采购人提供的资料不齐全，中标单位应在收到资料之日起2日内提出，否则将视首次资料移交日为工作时间的开始日。特殊情况甲方可根据难易程度合理调整咨询服务时间。

- 服务期

从项目EPC招标开始到项目竣工验收完成

- 第五章  合同主要条款

- 浙江省政府采购合同

| 招标编号：0625-25218693 | 计划书： [2025]36551号 |
| --- | --- |
| 浙江工商大学合同编号： | 浙江工商大学标书编号： |

甲方（需方）：浙江工商大学

乙方（供方）：

鉴证方（采购代理机构）：

签约地点：杭州

甲、乙双方根据                    关于          项目公开招标的结果，签署本合同。

一、项目概况

1.服务地点：浙江工商大学保俶北路92号内

2.服务工程规模：建筑面积26800平方米

3.建安投资估算金额：13685万元。

二、服务范围及工作内容

具体工作内容：项目建设全过程造价咨询（招标及施工阶段，不含结算审核）。主要是招标文件、施工合同、项目清单及控制价的审核，施工阶段工作联系单、签证单的审核，预付款和阶段性工程款支付审核，包括但不仅限于以下服务内容：

1.了解甲方工程管理工作现状，提出项目全过程审计咨询总体方案。

2.组建工程审计项目组，委派项目负责人和驻场人员 ，项目负责人和驻场人员可以为同一人。

3.根据全过程审计咨询总体方案，结合本工程实际，按主要节点出具全过程审计工作报告（含施工中期出具中间阶段总结报告，全过程审计结束后，出具全过程咨询总结报告）。

4.现场驻场承诺：

（1）工作日驻场人数必须满足现场正常造价咨询工作需要，须有相关专业常驻人员不少于1人，常驻人员须具有五年或以上造价咨询专业工作经验，同时具有注册有效的二级或以上造价工程师资格证书。

（2）因部分工程施工开始或结束时间不同，应根据工作需要委派不同专业的人员驻点或参与项目，及时跟进施工现场、动态掌握施工情况，提供工程造价管理建议。

（3）在不影响工作的情况下，驻场时间每周不少于3个工作日；各相关专业人员到工地的响应时间不超过3小时。

（4）驻场人员须做好现场监督（跟踪审计）工作，及时做好工作记录，做好隐蔽工程施工前后的文字及电子影像记录工作；对主要设备进场做好清点工作；如遇紧急、特殊或异常情况，及时做好与甲方的汇报和沟通工作；完成甲方提出的合同范围内的其他要求；

（5）未经甲方同意，乙方不得更换项目负责人和主要咨询人员；确需更换项目负责人时，必须征得甲方同意并不得降低人员资格标准；如甲方要求咨询人更换项目组负责人和主要咨询人员，乙方应当更换。

5.根据甲方提供的招标文件及施工图纸和技术资料，依据相关工程量计算规则采取同步编制再核对的方式审核项目清单和招标控制价。

6.对项目施工招标文件及合同进行审核，出具审计咨询意见和建议。

7.检查工程设计变更、施工现场签证等手续是否合理、合规、及时、完整、真实，对变更内容和过程进行鉴证。

8.根据甲方要求对施工单位申报的变更金额进行审核，并视需要或根据甲方要求出具书面咨询意见。

9.参与监理例会，定期以口头或书面形式向甲方汇报工程项目造价控制、变更联系单审核、进度款支付等情况。

10.协助甲方对重要隐蔽工程、临时工程等工程量进行抽查核实，并做好现场记录和取证工作，关键部位应拍下照片作为证据。

11.根据工程的实际需要，会同相关参建单位对新工艺、特种工艺所用人工、材料、机械的实际消耗量和费用进行跟踪记录、测定和计量。

12.签证影响工程造价的其它项目，做好必要的现场文字记录和影像记录。

13.协助计量与支付审核。在跟踪审计期间，对每一笔计量支付情况进行审核，检查此计量支付是否符合程序，参建各方有无按照自身职责审核当期工程款。若申报数量与审计现场验收记录不符或计价不准确时，审计可以修正并报告甲方。

14.协助监控建设成本。密切注意施工阶段建设成本控制情况和整个建设过程中的资金使用情况。根据实际工程需要，对设计变更提供工程造价费用影响建议，作为设计变更造价控制上的依据和参考。定期评估工程成本控制情况及趋势，并及时向甲方报告。

15.协助工程变更测算与建议。对图纸以外工程特别是重要隐蔽工程的经济签证协同建设管理单位进行审核与监督，做相应的取证，并根据甲方的要求进行有关费用的测算。

16.协助审查补充合同。掌握补充合同签订原因和过程，协助审核补充合同报价，提出审计意见或建议。

17.协助索赔。协助甲方审查、评估承包商提出的索赔和索赔所需单据证明。

18.协助无价材料、特种材料的询价和咨询工作。协助采购人查询、分析、测算无价材料等的市场价格。

19.协助投资控制和造价管理的建议。向甲方提供造价管理、经济法规方面的咨询服务。提供咨询的范围包括：工程量计量规则、计价办法、市场信息等方面的专业知识及涉及的法律法规，降低成本、加强管理的建设性意见。提供咨询的方式：一般的工程造价专业问题，可以口头或电话提供咨询；影响工程造价较大的问题或建议、方案等，在充分调研的基础上，以书面形式答复或提交甲方，为采购人决策提供参考。

20.协助做好与工程造价相关的对外衔接或谈判工作。在甲方就可能涉及工程造价相关的事宜进行对外衔接或谈判时，咨询人员应做好相关造价情况的分析和资料准备等基础性工作，必要时相关咨询人员应参与现场的衔接或谈判工作。

21.协助采购人办理工程竣工结算相关工作，必要时需协助提供竣工结算审核所需的相关资料。

22.及时收集施工阶段过程工程造价控制所需的第一手资料，并做好资料的整理归档。

23.乙方的审核人员应当对遵守廉政纪律作出书面承诺，并依据“公正、公开、科学、合理”的原则开展审核工作。乙方对整个施工阶段造价控制的所有成果的真实性、准确性、合法性负责。

24.积极配合甲方的法定审计(含甲方上级各部门的审计)工作，并及时提供相关资料。

三、服务期限

本合同约定的建设工程造价咨询服务期：从签订委托合同之日起至项目竣工验收完成。

四、转包或分包

1.不允许转包。

2.允许分包部分。

3.如乙方将项目转包或将不允许分包部分进行了分包，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同金额15%的违约金。

五、质量标准

工程造价咨询成果文件应符合《浙江省建设工程造价咨询质量导则 》的要求。

六、咨询服务费用计取方式及支付：

1.本合同服务费用总价包干，合同总额为：(大写)人民币        元整 (小写：¥  元 )，不因工期变化及工作量的调整而变化。

2.支付方式

根据结果起草。

3.每次支付前乙方须提交申请资料，经审核后向甲方开具实付款额的增值税发票。

七、甲乙双方的权利和义务：

（一）甲方的权利和义务：

1.有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容。

2.权阐述对具体问题的意见和建议。

3.权要求乙方更换不称职或与投标文件不相符的编制人员。

4.权要求乙方对工程审核情况进行说明，对审核书作出解释。

5.权考核乙方的咨询业务质量，监督乙方的履约情况。

6.照乙方的要求提供送审资料。

7.乙方提出的问题和业务需求，予以配合。

8.按照合同及时支付给乙方咨询费用。

（二）乙方的权利和义务：

1.有权按照国家相关法律法规和制度、甲方规定的工作程序和要求开展咨询服务业务。

2.在咨询过程中，如甲方提供的资料不明确时可向甲方提出书面报告。

3.在咨询过程中，有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。

4.在咨询过程中，有到工程现场勘察的权利。

5.不得将咨询业务转包、分包给其他单位或个人。

6.乙方每月5日前以书面形式向甲方汇报上月情况，说明完成的工程量、进展情况、存在的问题、要求解决的问题。

7.乙方应严格执行行业标准、流程、职业道德和职业纪律，严禁“吃、喝、卡、拿、要”等违规行为发生。

九、违约责任：

1.乙方服务期内，应当履行服务合同中约定的义务，因乙方单方过失造成的经济损失，应当向甲方进行赔偿。

2.合同履行期限内，非乙方原因，甲方提前解除合同，甲方应视咨询工作完成情况，给予合理报酬。

3.由于乙方未履行本合同所规定的职责而发生的一切费用由乙方承担。履行期限内，非甲方原因，乙方提前解除合同，乙方应赔偿甲方全部损失，并承担合同价30%的违约金。

5.不可抗力原因，致使一方不能履行合同，不承担违约责任，但应将情况尽快通知另一方，并应尽量减少由此发生的损失。

6.由于乙方原因，乙方提供的成果文件中出现漏项、漏量、多算等问题影响造价超过 3% 以上的，按照漏项、漏量、多算部分的造价/项目总造价百分比扣减该项目的咨询费。最高按照合同价款的30%扣除。乙方应对以上咨询成果文件予以修改、纠正。

7.乙方有下列情形之一的，处以合同价10%~40%的罚款，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，抄送相关行政主管部门；构成犯罪的，依法追究刑事责任；同时甲方有权单方面终止合同并索赔损失：

①以任何形式向施工单位收受礼金、礼品和有价证券的；

②以任何名义向施工单位报销应由个人支付的费用；

③以任何形式参加施工单位的旅游和娱乐活动等；

④在开展业务工作时，与施工单位私下商谈串通的，要求施工单位虚报送审价以获取审计费的；

⑤拒绝甲方监督检查或者提供虚假情况的。

十、合同的生效、变更

1.本合同经签字、盖章后生效。

2.当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在14日前通知对方；因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。

3.变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的合同未达成之前，原合同仍然有效。

十一、合同争议的解决

本合同未尽事宜由三方协商解决，如协商不成，三方同意将本合同引起的争议提交杭州仲裁委员会仲裁解决，仲裁为终局。

十二、其他

1.招标文件、投标文件、承诺书作为本合同的组成部分。

2.本合同一式陆份，具有同等法律效力，具有同等法律效力，甲方执叁份，乙方执贰份，鉴证方执壹份。

甲方（签章）：浙江工商大学                   乙方（签章）：

住所地：杭州市钱塘区学正街18号              住所地：

开户行：工行杭州高新支行                     开户行：

开户账号：1202026209008930682                开户账号：

社会统一信用代码：123300004700090180         社会统一信用代码：

法定（授权）代表人：                         法定（授权）代表人：

签署日期：     年   月   日                  签署日期：     年   月   日

鉴证方（签章）：

住所地：

法定代表人或主要负责人：

鉴证日期：        年     月    日

附件1

廉洁及保密协议书

甲方（需方）：

乙方（供方）：

为了在工程造价咨询中保持廉政自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家和省市有关工程造价咨询和廉政建设的各项规定，结合工程造价咨询的特点，订立本协议如下：

一、甲乙双方应当自觉遵守国家和市关于工程造价咨询承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的现金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应有个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

七、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入高档娱乐性场所。

八、乙方不得为甲方和个人购置或者提供通讯工具、家电、高档办公用品等物品。

九、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报，甲方不得找任何借口对乙方进行报复。

十、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方的违约金，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

十一、乙方的审核人员应严格遵守廉政纪律承诺，并依据“公正、公开、科学、合理”的原则开展审核咨询工作。

十二、乙方应严格执行行业标准、流程、职业道德和职业纪律，严禁“吃、喝、卡、拿、要”等违规行为发生。

十三、乙方不得以任何形式向施工单位收受礼金、礼品和有价证券，不得以任何名义向施工单位报销应由个人支付的费用，不得以任何形式参加施工单位的旅游和娱乐活动。

十四、严格执行中纪委下发的中纪发【2007】7号《中共中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》。

十五、乙方在招标控制价、工程量清单、变更联系单等的审核咨询过程中做好保密工作，不得向外透露相关信息。

十六、本廉政协议作为采购合同的附件，与采购合同具有同等法律效力，经协议双方签署后立即生效。

发包人（公章）：                        承包人（公章）：

法定（授权）代表人（签章）：          法定（授权）代表人（签章）：

签约日期：2025年  月   日              签约日期：2025年   月    日

- 第六章　投标文件格式

1.电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：浙江工商大学

教工路校区学生宿舍建设工程全过程造价控制咨询服务

项目编号：0625-25218693

标 项：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2.资格证明/商务技术/报价文件封面格式

正本/副本

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：浙江工商大学

教工路校区学生宿舍建设工程全过程造价控制咨询服务

项目编号：0625-25218693

标 项：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

3.资格证明文件目录

（1）投标人资格承诺函（格式见第六章）；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（3）中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或属于监狱企业的证明文件（格式见第六章）；

（4）投标人的其他证明或自述材料。

注：（如有联合体投标、分包的内容，则在投标文件中提供联合协议、分包意向协议）

4.投标人资格承诺函格式

投标人资格承诺函

致：_______     __：

_______     __（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下：

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；
     2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
     3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
     4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
     5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、满足落实政府采购政策需满足的资格要求：

1、本项目专门面向中小企业采购，投标人（服务承接单位）应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

四、满足本项目的特定资格要求：

无。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章：                          日  期：

5.中小企业声明函格式

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.浙江工商大学教工路校区学生宿舍建设工程全过程造价控制咨询服务，属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章：                          日  期：

6.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章：                          日  期：

7.联合协议格式（如不是联合体投标可不填写）

联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【项目编号：       】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：；

……

四、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称（电子签章或公章）：

联合体成员名称（电子签章或公章）：

日期：  年  月   日

8.分包意向协议格式（如不分包可不填写）

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【项目编号：       】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。     一、分包标的及数量

（投标人名称）将  XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

- ……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

投标人名称（电子签章或公章）：

分包供应商名称（电子签章或公章）：

日期：  年  月   日

9.商务技术文件目录

（1）投标声明函（格式见第六章）；

（2）法定代表人授权委托书（格式见第六章，法定代表人参加投标的，无须提供）；

（3）投标人情况介绍；

（4）商务响应表（格式见第六章）；

（5）投标同类项目业绩表（格式见第六章）；

（6）相关管理体系认证及相关证书；

（7）全过程审计总体方案；

（8）难点、要点分析及解决方案；

（9）进度计划安排及进度保证措施；

（10）技术响应表（服务满足程度）（格式见第六章）；

（11）驻场服务方案；

（12）造价控制方法和风险控制措施；

（13）隐蔽工程、材料进出场、签证及变更事项、工程进度款支付、重大事项等痕迹管理方案；

（14）相关承诺；

（15）协助计量与支付审核方案，协助监控建设成本方案，协助审查补充合同方案，协助索赔方案，协助无价材料、特种材料的询价和咨询工作方案，协助做好与工程造价相关的对外衔接或谈判工作方案等。

（16）廉政建设；

（17）突发事件应急预案；

（18）拟派项目团队情况表（格式见第六章）；

（19）投标人认为需要提供的其他文件和资料。

10.投标声明函格式

投标声明函

致：_______     __：

_______              __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自投标截止日起 __90__天。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：

4.我单位方负责人同时为下列单位的负责人：

5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

6.我方委托授权人      （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          本项目的投标活动。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章：                          日  期：

11.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：                ：

我               （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托      （姓名）以我方的名义参加                    项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名或盖法人章：

职务：                                   职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

投标人盖章：

年    月    日

12.商务响应表格式

商务响应表

项目名称：                                         项目编号：

标项号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：本表如不填写，则视为完全响应招标文件要求。

投标人盖章：                          日  期：

13.投标同类项目的业绩格式

投标同类项目的业绩

项目名称：                                         项目编号：

标项号：

| 序号 | 项目名称 | 委托单位/用户单位 | 合同签订时间 | 服务内容 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：表中所列的业绩，以提供“评审内容及标准”所要求的资料为准。

投标人盖章：                          日  期：

14.技术响应表（服务满足程度）格式

技术响应表（服务满足程度）

项目名称：                                         项目编号：

标项号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - ... |  |  |

注：投标人应根据投标项目的技术要求（至少针对《第四章：招标内容及需求》“第二部分 项目需求”中“一、服务要求-4、现场驻场承诺”）对照招标文件要求一一对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人盖章：                          日  期：

15.拟派项目团队情况表格式

拟派项目团队情况表

项目名称：                                         项目编号：

标项号：

| 序号 | 拟任职务 | 姓名 | 职称 | 学历、专业 | 承担的工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：附相关职称证书[或学历证书]和社保缴费证明的复印件/扫描件。

投标人盖章：                          日  期：

项目负责人情况表

项目名称：                                         项目编号：

标项号：

| 1.一般情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  | 学历 |  |
| 职务 |  |  | 本项目中拟任职务 |  |  | 为投标人服务时间 |  |
| 技 术 职 称 |  |  |  | 职称专业 |  |  |  |
| 相关资格（资质） |  |  |  | 取得相关资格（资质）时间 |  |  |  |
| 2.工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 起止年月 |  | 负责过的主要项目 |  |  | 该项目中任职 |  | 备注 |
| 近三年个人荣誉及获奖情况说明： |  |  |  |  |  |  |  |

注：附相关职称证书和社保缴费证明的复印件/扫描件。

投标人盖章：                          日  期：

16.报价文件目录

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式按电子交易平台）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）投标人针对报价认为需要提供的其他文件和资料；

（5）代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。

17.投标函格式

投 标 函

致：_______：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：_____），_____            （投标人名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件各一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止日起 90天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.如中标，我公司将自中标结果公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：______________邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称（公章）：___________________

开户银行：                         银行账号：

日期：_____年___月___日

18.开标一览表格式（以电子交易平台格式为准）

开标一览表

项目名称：                             项目编号：                             标项号：

单位：元

| 序号 | 投标人 | 项目负责人 | 投标总价 | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 大写： 元人民币 小写： 元人民币 | 按招标文件要求 |  |

投标人盖章：                          日  期：

19.投标报价明细表格式

投标报价明细表

项目名称：                                         项目编号：

标项号：

| 序号 | 费用名称 | 详细说明 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人盖章：                          日  期：

20.代理服务费支付承诺书格式

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：0625-25218693）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标结果公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称：__________（盖章）_________

承诺方（投标人）法定地址：__________（盖章）_________

联系电话：                 联系传真：

承诺日期：_____年___月___日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。