浙江大学医学院附属邵逸夫医院

大运河院区零星维修项目

竞争性磋商采购文件

项目编号：0625-25217545

项目名称：大运河院区零星维修项目

采购单位：浙江大学医学院附属邵逸夫医院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2025年7月9日

电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子响应文件前还需申领CA证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子响应文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。未按规定加密的响应文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在递交响应文件截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密响应文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的响应文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密响应文件”后，还可以邮寄或送达的方式在递交响应文件截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份响应文件”。“电子备份响应文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、供应商名称等并加盖公章。

5、通过“政府采购云平台”递交的“电子加密响应文件”如无法按时解密，供应商提交了“电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，”电子加密响应文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份响应文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为响应文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。未上传“电子加密响应文件”，仅提交“电子备份响应文件”的，响应无效。

6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

目    录

第一章  采购邀请	4

第二章  供应商须知	8

第三章  评审办法	27

第四章  采购内容及需求	34

第五章  合同主要条款	55

第六章　响应文件格式	69

- 第一章 采购邀请

项目概况

浙江大学医学院附属邵逸夫医院大运河院区零星维修项目采购项目的潜在供应商应在https://www.zcygov.cn获取（下载）采购文件，并于2025年7月22日14:30（北京时间）前提交（上传）响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：0625-25217545

项目名称：浙江大学医学院附属邵逸夫医院大运河院区零星维修项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：4500000.00

最高限价（元）：4500000.00

采购需求：

标项一：

标项名称：大运河院区零星维修项目

数量：1

单位：项

预算金额（元）：4500000.00

简要规格描述：指单个工程投资额在20万元以下的工程项目，施工内容包括零星的土建、装饰装潢、给排水、强（弱）电、暖通、园林、市政、压力容器和管道等专业工种。

备注：本项目不允许进口

合同履行期限：服务期1年或合同预算额度用完为止。

本项目（是）接受联合体磋商。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/

3.本项目的特定资格要求：（1）根据《建筑业企业资质标准》以及《市场监管总局关于特种设备行政许可有关事项的公告》的要求，供应商同时具备A和B两项资质；A：建筑工程施工总承包三级及以上资质；B：中华人民共和国特种设备生产许可证（承压类特种设备安装、修理、改造）（涵盖GB2类压力管道）；（2）具有A项资质的供应商具有有效的企业安全生产许可证。

（3）接受联合体，联合体参加本项目政府采购应满足以下条件：

◇两个及以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加本项目政府采购活动，联合体在响应文件中提供联合协议书并明确分工；

◇联合体主办单位和成员单位均应具备资格要求第1条的要求；

◇联合体主办单位应具备资格要求第3条“3.本项目的特定资格要求”中的A项资质；

◇联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作，按资质等级较低的供应商确定资质等级；

◇联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加本项目政府采购活动。

## 三、获取采购文件

1.时间：/至2025年7月22日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载采购文件）。本次采购不提供纸质版采购文件。（2）供应商获取采购文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）采购公告所附采购文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才被视为合法获取了采购文件，否则其响应将被拒绝。

4.售价（元）：0

## 四、响应文件递交（上传）

1.递交响应文件截止时间：2025年7月22日14:30（北京时间）

2.递交地点（网址）：

（1）“电子加密响应文件”：https://www.zcygov.cn在线递交

（2）“电子备份响应文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1410室。

## 五、响应文件开启

1.开启时间：2025年7月22日14:30（北京时间）

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为磋商文件使自己的权益受到损害的，可以自获取磋商文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取磋商文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对磋商文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的磋商。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取磋商保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

## 八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：浙江大学医学院附属邵逸夫医院

地  址：杭州市庆春东路3号

项目联系人（询问）：徐特

项目联系方式（询问）：0571-86006582

质疑联系人：戴立萍

质疑联系方式：0571-86006673

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：汪丽、沈佩文

项目联系方式（询问）：0571-85860260

质疑联系人：曹蕾、孙荣

质疑联系方式：0571-85860243、0571-85860270

3. 同级政府采购监督管理部门

名    称：浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼）

地    址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼

传    真：

联 系 人：匡老师

监督投诉电话：0571-87807798

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

- 第二章 供应商须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院大运河院区零星维修项目 |
| 2 | 采购内容及数量 | 采购内容：浙江大学医学院附属邵逸夫医院大运河院区零星维修项目施工承包单位选择。指单个工程投资额在20万元以下的工程项目，施工内容包括零星的土建、装饰装潢、给排水、强（弱）电、暖通、园林、市政、压力容器管道等专业工种。 服务期1年或合同预算额度用完为止。 具体内容按采购人需要实施，并分项审计结算。 施工地点：浙江大学医学院附属邵逸夫医院大运河院区等采购人指定地点。 在合同期内，如有各部门科室的不满意反馈意见、质量问题、不能按采购人要求按时完工等特殊情况，则采购人有权单方终止合同。 |
| 3 | 预算金额 | 预算金额：人民币:450万元 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 5 | 电子交 易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | 磋商报价 | 1．报价方式和内容 1.1单项工程报价（指包工包料按定额计价法结算的项目）：按照定额计价法及“2、单项工程结算方式”计算工程价款（本项工程价款须经采购人委托的审计单位审核），供应商在此基础上填报折扣；成交后，以磋商承诺的成交折扣并经审计审定后进行结算。按定额计价法结算的工程项目报价要求：各供应商需填报折扣。如成交，该折扣在整个合同期内固定不变，结算时，结算价=按照定额计价法计算的工程价款（除不纳入总价下浮内容外）×成交折扣+不纳入总价下浮价款。工程价款的计价方式见“2、单项工程结算方式”。 1.2定额消耗量里的人工单价：按“杭州建设工程招标造价平台”上的“人工信息价及指数”及磋商承诺的折扣计入。结算时，定额消耗量里的工日单价按施工工期内各期人工信息价格的平均值乘以本次响应承诺的折扣进行计算，不纳入单项工程总价折扣计算。 1.3零星计日工（俗称包清工）报价（含税价）：供应商在“杭州建设工程招标造价平台”上的“人工工资信息”的工资基础上填报折扣，并承诺以采购人下达工作任务最近的一次工资信息为基础乘以成交折扣进行计算，经审计审核后结算。1个工日为8小时，正常工作时间（6:00～22:00）的零星计日工结算：4小时以内按0.5个工日计，超过4小时且不足8小时的按1个工日计；夜间施工（指22:00～次日6:00）的零星计日工结算：4小时以内按1个工日计，超过4小时且不足8小时的按2个工日计，夜间施工工日由采购人签证确认为准。 1.4零星机械使用费报价（含税价）：供应商在“杭州建设工程招标造价平台”上的“周转材料、机械租赁”的基础上填报优折扣，并承诺以采购人下达工作任务最近的一次价格信息为基础乘以成交折扣进行计算，经审计审核后结算。1个台班为8小时，4小时以内按0.5个台班计，超过4小时的按1个台班计。 1.5建筑垃圾清运单价包含垃圾清运和处置费用，按照每车报价（每车不少于6个m³）。 1.6根据“零星维修统一定价清单”（见“第四章 采购内容及需求”附件“零星维修统一定价清单”）填报折扣，按照折扣后的价格进行结算。 注：上述第1.3、1.4、1.5、1.6项的结算价按各项的成交价进行结算，不参与1.1“单项工程报价”的折扣计算。 2.单项工程结算方式 （1）实施过程中套用以下定额： 浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）； 浙江省通用安装工程预算定额（2018版）； 浙江省市政工程预算定额（2018版）； 浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额（2018版）； 浙江省建设工程施工机械台班费用定额（2018版）； 浙江省建设工程计价规则（2018版）； 浙江省及杭州市造价管理部门发布的相关文件及规定。 （2）供应商采购的设备和材料，品牌、式样、规格须经采购人确认，其价格一律在结算时交审计单位审计后为准。若材料按相关规定必须有检测资料的，则检测费由供应商承担，考虑在报价因素中。 （3）主要材料单价 依次按施工期间杭州市建设工程信息、浙江省造价信息（合同工期内各期材料信息价格的平均值，先参照杭州市信息价，如没有则参照浙江省信息价，以上信息价均为正刊）计算。 （4）人工单价 定额消耗量里的人工单价：按“杭州建设工程招标造价平台”上的“人工信息价及指数”及磋商承诺的折扣计入。结算时，定额消耗量里的工日单价按施工工期内各期人工信息价格的平均值乘以本次响应承诺的折扣进行计算，不纳入单项工程总价折扣中。 （5）综合费用（管理费、利润）费率按浙江省建设工程计价规则（2018版）中值计取。 （6）组织措施费计安全文明施工费、提前竣工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费，费率按浙江省建设工程计价规则（2018版）中值计取。 （7）规费按浙江省建设工程计价规则（2018版）计取。 （8）税金按最新的造价文件规定计取。 3．如有其他项目费用，则以采购人书面签证的为准。 4．发包人要求承包人提供图纸的，承包人应按设计资质管理规定及设计规范要求提供设计图纸，经发包人确认后实施，设计费按《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10号）的规定支付。 5．不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。 注1：包工包料，由承包人对工程项目的质量、工期、安全、文明施工、机械设备等实行全面承包，并做好与和相关部门、科室的配合工作； 注2：维修改造工作不得影响医院正常医务工作。如需要按医院管理要求临时调整施工时间，以及施工作业环境的种种不利因素等均由供应商考虑，并将所需费用包含在磋商报价中。 |
| 7 | 质量要求 | 符合设计要求，工程质量达到国家规定的验收合格标准，确保一次性验收合格。 |
| 8 | 现场考察/标前答疑会 | 不组织 |
| 9 | 样品 | 不提供 |
| 10 | 演示 | 不要求 |
| 11 | 采购文 件澄清 | 供应商如认为采购文件表述不清晰、前后矛盾等内容的，应当在响应文件递交截止日 5 天前以书面形式要求采购单位作出书面澄清。 |
| 12 | 响应文 件组成 | 响应文件由资格证明、商务技术、报价等内容组成。 |
| 13 | 响应文件 的编制 | 1、“电子加密响应文件”： （1）“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。 2、“电子备份响应文件”： （1）“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份响应文件”。 （3）其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。 |
| 14 | 响应文件 的签章： | 采用电子签章。 |
| 15 | 响应文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密响应文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在递交响应文件截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则响应无效。 （2）“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。 2、“电子备份响应文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份响应文件”。 （2）“电子备份响应文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份响应文件” 应当在响应文件递交截止时间前以邮寄或送达方式递交： （4）“电子备份响应文件”应当密封包装，并在包装上标注采购项目编号、项目名称、响应单位名称等并加盖公章（详见第六章响应文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份响应文件”将不予接收。 |
| 16 | 响应文件 递交截止 时间和地点 | 响应文件递交截止时间：2025年7月22日14:30（北京时间） 响应文件递交地点： （1）“电子加密响应文件”：政府采购云平台在线递交。 （2）“电子备份响应文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦 14楼1410室。 收件人：汪丽，0571-85860260 |
| 17 | 响应文件 开启时间 和地点 | 1、开启时间：2025年7月22日14:30（北京时间） 2、地点（网址）：https://www.zcygov.cn 响应文件开启后，供应商在线参加磋商。 |
| 18 | 开启（解密）响应文件 | 1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织谈判，所有供应商均应当准时在线参加谈判。 2、响应文件递交截止时间后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“电子备份响应文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密的，如供应商按规定递交 “电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，”电子加密响应文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份响应文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为响应文件撤回。如供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。 5、响应文件递交截止时间前，供应商仅递交了“电子备份响应文件”而未将“电子加密响应文件”上传至“政府采购云平台”的，响应无效。 |
| 19 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 20 | 响应文 件有效期 | 90 天 |
| 21 | 进口 | 不允许 |
| 22 | 节能产品 | 优先采购节能产品 ▲根据《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》的要求，涉及强制采购节能产品的材料（设备），本工程必须按照通知的要求使用强制采购节能产品的材料（设备）。 |
| 23 | 环境标 志产品 | 优先采购环境标志产品 |
| 24 | 促进中小 企业发展 | 1、本次采购为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2、本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3、本次采购标的为工程，对应的中小企业划分标准所属行业是： 建筑业 标准：营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。 4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 5、符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 6、参加本次采购活动的供应商承接的工程全部由小微企业承建的，其报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 7、本项目接受大中型企业与小微企业组成联合体。对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 8、本项目允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 9、承接的工程全部由小微企业承建（包括联合体内的小微企业和接受分包的小微企业）的，供应商应当出具《中小企业声明函》。 10、残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 11、监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 25 | 工期（或进度）要求 | 供应商根据自身的施工经验以及工程特点，现场提供的条件，同时充分考虑各种可能产生的不利因素，并结合企业自身实力，在响应文件中做出承诺，全部工作必须确保安全和质量，并满足采购人对工期和进度的要求。 |
| 26 | 代理服务费 | 成交供应商在领取成交通知书时须向采购代理机构按下列标准交纳采购代理服务费。 （1）供应商应当自成交公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在响应文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 （2）本项目代理服务费参照计价格【2002】1980号文的收费标准的78%向成交供应商收取。以预算金额（450万元）为计费基数。 备注：本项费用在报价表中不单列报价子项，由供应商自行在企业运营成本等或各单价中列支。 |
| 27 | 解释权 | 本采购文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 28 | 其他 | 如果竞争性磋商文件中有文字表述与本供应商须知前附表内容不一致时,以本供应商须知前附表为准。 |

一   总  则

- （一） 适用范围

本采购文件适用于本次采购项目的磋商、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.采购单位：系指组织本次采购的代理机构和采购人。

2.供应商: 系指按采购文件规定合法获取采购文件并向采购单位提交响应文件的单位或个人。

3.供应商代表：是指参加本项目采购活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加磋商。

5.发包人（甲方）：是指合同签订的一方，一般与采购人、用户相同。

6.承包人（乙方）：是指合同签订的另一方，与成交供应商相同。

7.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指采购件规定供应商须承担的施工、运输、保管、储存、交货、组装、安装、调试、验收、技术协助、培训以及其他与本次供货有关的及其他类似义务。

9.“项目”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、邮件、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）磋商费用

不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

（四）联合体参加磋商

以联合体形式进行磋商的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在响应文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加磋商的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的磋商。

（五）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2. 供应商根据采购文件载明的项目实际情况，拟在成交后将成交项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应当在响应文件中载明；如响应文件中未明确分包内容的，视作无分包内容，成交后不得分包。

- （六）特别说明：

- 1.本次采购采用电子交易方式。

2.采购文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在响应文件中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过采购文件的要求。

3.供应商参加磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为该供应商所拥有。

4.供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

5.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

- （七）质疑和投诉

1.供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日（公告期限届满之日后获取采购文件的为采购公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二  采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：

1.采购邀请

2.供应商须知

3.评审办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.响应文件格式

7.本项目采购文件的澄清、修改内容（如有）

（二）供应商的风险

1.递交响应文件截止时间前，供应商仅递交了“电子备份响应文件”而未将电子加密响应文件”成功上传至“政府采购云平台”的，响应无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密的，如供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份响应文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为响应文件撤回。

2.供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应无效。

（三）采购文件的澄清与修改

1.供应商应认真阅读本采购文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，供应商可以在响应文件递交截止日 5 天前以书面形式要求采购人、采购代理机构澄清。采购人、采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清、修改的，应当在响应截止时间5日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有采购文件收受人。

2.采购人、采购代理机构必须以书面形式答复供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有合法获取了采购文件的供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.采购文件澄清、修改的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.采购文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

三、响应文件的编制

（一）响应文件的组成

▲1. 资格证明文件(响应文件中必须提供以下证明材料，如未提供，其响应文件无效)

（1）供应商资格承诺函（格式见第六章）；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（3）特定资格要求的相关证书：建筑工程施工总承包资质证书及企业安全生产许可证；中华人民共和国特种设备生产许可证（承压类特种设备安装、修理、改造）（涵盖GB2类压力管道）。

- 注：（如有联合体磋商、分包的内容，则在响应文件中提供联合协议、分包意向协议，格式见第六章（允许供应商完善及修改））

- -1、联合协议（如为联合体磋商）；

- -2、分包意向协议（如有分包）。

2. 商务技术文件（可根据评审办法调整目录）

（1）磋商声明函；

（2）法定代表人授权委托书(格式见第六章，可以不提供)；

（3）中小企业声明函（如有，格式见第六章）；

（4）残疾人福利性单位声明函(如有，格式见第六章）；

（5）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

（6）本次采购项目中使用的材料（设备）相关依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书；

（7）供应商情况介绍；

（8）商务响应表（格式见第六章）；

（9）技术响应表（格式见第六章）；

（10）技术文件，包括但不限于以下内容（各供应商可根据评审细则，自行拟定目录内容）：

①施工组织设计（针对零星工程如何保障质量、工期等，包括但不限于投入的主要施工机械设备表、劳动力计划表、进度计划）；

②项目管理机构（项目管理班子配备情况表、项目经理简历表、项目技术负责人简历表、项目成员班子配备情况辅助说明资料），包括不限于项目经理、技术负责人、安全员、施工员、质检（质量）员、材料员、造价员、资料员、电焊工、电工、木工、泥工、钢筋工、混凝土工、油漆工、机修工、维修电工、防水工、架子工、水工等；

▲提供：拟派项目经理机电（或建筑）工程二级及以上建造师证书、三类人员B类证书；拟派安全专职管理人员施工现场安全生产专职管理人员“三类人员”C类证书；拟派电焊工的焊工证；拟派电工的电工证。

③供应商按时按需提供服务的保障体系等；

④施工、验收遵循的标准；

⑤对本次采购内容的质量、服务和其他方面等所做的承诺及保证措施；

⑥售后服务方案、服务响应的及时性承诺及保证措施等。

（11）如有以下资料，请提供：

质量、环境、职业健康保证体系认证证书；信用评价、荣誉证书，以体现供应商的施工能力、合同履约能力等方面的优势的相关证书；供应商业绩证明；拟派项目经理职称证书和业绩证明等等。

（12）供应商认为应该提供的其他资料。

3.报价文件

（1）磋商响应函（格式见第六章）；

（2）报价一览表（格式见第六章）；

（3）报价明细表；

（4）代理服务费支付承诺书；

（5）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明。

（二）响应文件的语言及计量

1.响应文件以及供应商与采购方就有关事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

2.计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）磋商报价

1.报价应按采购文件中相关附表格式填写。

2.磋商报价要求详见供应商须知前附表。

3.磋商结束后，所有继续参加磋商的供应商应当按照磋商小组的要求在规定时间内提交最后报价。

（四）响应文件的有效期

1.自响应截止日起90天响应文件应保持有效。有效期不足的响应文件将被视为无效。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，供应商不能修改其响应文件。

4.成交供应商的响应文件自磋商之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）响应文件的编制

1、“电子加密响应文件”：

（1）“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。

2、“电子备份响应文件”：

（1）“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份响应文件”。

（3）其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。

（六）响应文件的签章

采用电子签章。

（七）响应文件的包装、密封和递交

1、“电子加密响应文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在递交响应文件截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则响应无效。

（2）“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。

2、“电子备份响应文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份响应文件”。

（2）“电子备份响应文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份响应文件” 应当在响应文件递交截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备份响应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、响应单位名称并加盖公章（详见第六章响应文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份响应文件”将不予接收。

（八）响应文件的修改和撤回

1、供应商在递交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。

2、补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新上传递交。

3、递交响应文件截止时间前未完成上传的，视为撤回响应文件。

四、磋商

（一）磋商形式

采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线磋商，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线磋商而产生的不利后果。

（二）磋商程序

1.向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。供应商在规定的时间内无法完成 “电子加密响应文件”解密的，如供应商已按规定递交 “电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，”电子加密响应文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份响应文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为响应文件撤回。如供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。

2.在评审专家中推选评审小组组长。

3.评审小组组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，响应文件无效情形。

4.磋商小组所有成员均通过电子交易平台集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

5.磋商小组可以根据与供应商磋商情况对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作出实质性变动。

6.作出实质性变动的，磋商小组应当及时均通过电子交易平台通知所有参加磋商的供应商。

7.供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求作出书面响应或重新提交响应文件。供应商在收到通知后，应当在规定的时间内提交答复，否则视为供应商放弃响应，并自行承担因此而产生的不利后果。

8.磋商结束后，评审小组应当要求实质上响应采购文件要求的供应商在规定时间内通过电子交易平台提交最后报价。供应商在收到通知后，应当在规定的时间内提交最终报价，否则视为退出磋商。

9.提交最后报价的供应商不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

10. 磋商结束后，通过电子交易平台公布成交候选供应商名单。

（三）澄清问题的形式

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。评审小组的澄清内容及供应商的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评审小组发出澄清内容后，供应商应当在规定的时间内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。

（四）错误修正

响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1. 响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

2.响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3. 当单价与数量的乘积与合价不一致时，以合价为准，并调整单价；

4. 当合价与磋商总价不一致时，以磋商总价为准，调整相关合价。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评审小组应当通过电子交易平台要求供应商对修正后的报价予以确认并对供应商产生约束力。供应商不接受修正或在规定的时间内不予确认的，其响应无效。

（五）评审原则和评审办法

1.评审小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；评审小组及有关工作人员不得私下与供应商人接触。

2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由评审小组投票方式（不得弃权）确定一个供应商获得成交候选人推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。（本项目不适用）

3.本项目评审办法是综合评分法，具体评审内容及评分标准等详见第三章《评审办法》。

五、确定成交供应商

（一）确定成交供应商

1.采购人依法确定成交供应商后2个工作日内，采购代理机构发出《成交通知书》,并同时在相关网站上发布成交结果公告。

六、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.成交供应商拖延、拒签合同的,将被取消成交资格。

（二）履约保证金

1.本项目履约保证金人民币肆万伍仟元整。

2.成交供应商应按采购文件确定的履约保证金金额，供应商自成交通知书发出后30天内向采购人交纳履约保证金。

3.签订合同后，如成交供应商不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金。

- 第三章  评审办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于大运河院区零星维修项目的评审。

一、总则

本次评审采用综合评分法，总分为100分，其中价格分 20 分、商务、技术分80 分二部分。递交了有效响应文件的供应商的评审得分为各项目汇总得分，成交候选资格按评审得分由高到低顺序排列，得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列；得分且最终报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评审小组推荐得分排列前 3 名的供应商为成交候选人。

技术、商务分=评审小组所有成员评分合计数/评审小组人数

供应商评审综合得分=价格分+商务、技术分

- 二、响应无效的情形

1、评审人员对各供应商的资格条件、响应文件的符合性进行审查，确定是否对采购文件作出了实质性响应。实质上没有响应采购文件要求的响应无效。

1.在商务、技术评审时，存在下列情形之一的，响应无效：

（1）资格证明文件不全，或者不符合采购文件中规定的资格条件的；。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的其他采购活动的；

（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的；

（4）响应文件未按采购文件要求盖章的；

（5）磋商响应函或填写项目不齐全的；

（6）响应文件有效期不满足采购文件要求的；

（7）采购文件不接受联合体磋商而采用联合体磋商的；以联合体形式参加磋商的，在响应文件中未提交联合协议的；

（8）报价产品被列入财政部、发展改革委发布的节能产品政府采购品目清单且标注为“★”的政府强制采购产品，未提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的该产品的节能标志产品认证证书的；

（9）未提供或未如实提供报价货物的技术参数，或者响应文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假响应的；

（10）未响应采购文件标注“▲”的实质性要求的；

（11）响应技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）响应方案的；

（12）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（13）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

2.在报价评审时，存在下列情形之一的，响应无效：

（1）报价超过采购文件中规定的预算金额的；

（2）报价具有选择性的；

（3）不接受按采购文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（4）评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，且供应商确认其报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（5）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

三、其他投标无效的情形

1、同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一的，响应无效。

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（5）不同供应商的响应文件相互混装的；

2、同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，响应无效。

（1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

（3）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

（4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

四、评审内容及标准

（一）商务、技术部分（80 分）

| 序号 | 评分项目 | 客观分/主观分属性 | 评分内容 | 最高分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务资信部分 | 客观分 | 供应商具有有效的质量管理体系、环境管理认证体系、职业健康管理体系认证的，每个得1分，本项最高得3分。 备注:如联合体参加磋商的，联合体各方同时具有相应证书的得分。 | 3分 |
| 2 |  | 客观分 | 供应商自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有以下业绩情况： （1）具有压力管道安装业绩得0.5分，最多得0.5分； （2）具有装饰或安装或建筑施工维修（或改造）业绩的，得0.5分，最多得 0.5分； 证明材料：合同复印件。 如联合体参加磋商的，按照联合体协议中明确的联合体各方的分工内容，对应相应业绩内容分工的供应商实施的业绩得分。 | 1分 |
| 3 |  | 客观分 | 拟派项目负责人： （1）具有3年及以上担任项目负责人经验的，得2分。证明材料：合同和竣（交）工验收记录。 （2）具有高级职称的得2分；中级职称的得1分。 证明材料：职称证书。 | 4分 |
| 4 |  | 客观分 | 供应商在本次采购项目中使用的材料（设备）列入政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的：提供节能产品的，得1分；提供环境标志产品的，得1分。（根据最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单，信息查看中国政府采购网http：//www.ccgp.gov.cn进行评分，供应商应在响应文件中提供相关依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书证明材料，否则不得分）。 | 2分 |
| 5 | 技术部分 | 主观分 | 供应商施工组织方案：对本项目医疗场所特殊施工环境需要采取施工技术和组织措施合理、可行，且满足项目实施要求。（评分范围：5，4，3，2，1，0） | 5分 |
| 6 |  | 主观分 | 根据服务期内各类零星维修工程的施工特点、难点分析及相应的解决方案合理、可行、具有针对性，且满足项目实施要求。（评分范围：5，4，3，2，1，0） | 5分 |
| 7 |  | 客观分 | 拟派本项目管理人（除项目负责人外）配置情况： （1）安全员具有“三类人员”C类证书的，得1分； （2）造价员具有中级及以上职称且具有造价员或造价师证书的，得0.5分； （3）配置施工员岗位的，得1分； （4）配置质检（质量）员岗位的，得0.5分。 注：提供项目团队人员表，同时提供上述人员证书（或证明）和社保证明。 | 3分 |
| 8 |  | 客观分 | 拟派本项目施工作业人员包含以下类别的施工工种的，每个得1分，最高得6分，同1类别最高得2分。 电工（具备电工证）、电焊工（具备焊工证）、管道工（具备登高作业证）、木工（具备登高作业证）、泥水工（具备登高作业证）、油漆工（具备登高作业证）、暖通工（具备制冷与空调作业证）。 注：提供项目团队人员表，以及上述证书、社保证明。 | 6分 |
| 9 |  | 客观分 | 工期承诺： 供应商承诺在实施过程中，按照采购人要求的时间节点完工的，得4分。 证明材料：响应文件中提供承诺函 | 4分 |
| 10 |  | 主观分 | 施工质量的控制措施特别是针对改造和维修项目完成后保证原系统正常运行方案具有针对性和可行性，且满足项目实施要求。（评分范围：5，4，3，2，1，0） | 5分 |
| 11 |  | 主观分 | 拟投入本项目的主要施工设备和检验仪器配置科学、合理，且满足项目实施要求。（评分范围：5，4，3，2，1，0） | 5分 |
| 12 |  | 主观分 | 安全、文明施工及市政、市容、环保、消防等的保证措施内容详细、可行，且满足项目实施要求。（评分范围：5，4，3，2，1，0） | 5分 |
| 13 |  | 主观分 | 针对医院院感感染风险评估和对应的感染风险控制措施内容详细、可行，且满足项目实施要求。（评分范围：4，3，2，1，0） | 4分 |
| 14 |  | 主观分 | 针对医院消防要求风险评估和对应的风险控制措施内容内容详细、可行，且满足项目实施要求。（评分范围：4，3，2，1，0） | 4分 |
| 15 |  | 主观分 | 施工的降噪措施：供应商的降噪措施尤其针对医疗区域施工过程中施工方案合理、具有可操作性的。（评分范围：4，3，2，1，0） | 4分 |
| 16 |  | 主观分 | 材料的进货渠道、供货计划及质量保证措施： （1）是否有自己的采供平台和长期签约的供应商。（评分范围：2，1，0） （2）针对维修项目施工中一些淘汰或者市场难以购买的设备配件如何解决方案。（评分范围：2，1，0） （3）对于一些常用的维修材料备货。（评分范围：2，1，0） | 6分 |
| 17 |  | 客观分 | 拟投入本项目的专职现场施工人数充足。 在人数不少2人的基础上，每增加1人得1分，最高得3分。 | 3分 |
| 18 |  | 客观分 | 故障修复时间： 供应商承诺一般故障在24小时内修复，更换常规材料的故障在2天内修复，特殊材料需要厂家配货的在5天内修复的，得4分；否则本项不得分。 注：响应文件中提供承诺函。 | 4分 |
| 19 |  | 客观分 | 供应商承诺专职现场人员在接到采购人通知后需在规定时间内【工作时间（7：00-18：00）60分钟内，紧急情况在30分钟内】赶至指定地点的；得3分。 注：响应文件中提供承诺函。 | 3分 |
| 20 |  | 主观分 | 供应商针对本项目组织的售后服务机构的配置，以及质保服务内容及响应时间情况进行评分。（评分范围：4，3，2，1，0） | 4分 |

（二）价格部分（20分）（以最终报价计算价格分）

（1）单项工程报价评审（9分）

价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评审基准价/报价）×9%×100

（2）定额消耗量人工单价报价评审（3分）

价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评审基准价/报价）×3%×100

（3）零星计日工（俗称包清工）报价评审（3分）

价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评审基准价/报价）×3%×100

（4）零星机械使用费的报价评审（1分）

价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评审基准价/报价）×1%×100

（5）建筑垃圾清运的报价评审（2分）

价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评审基准价/报价）×2%×100

（6）“零星维修统一定价清单”的报价评审（2分）

价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评审基准价/报价）×2%×100

注：各供应商的价格得分为以上6部分报价评审得分之和。

- 第四章  采购内容及需求

一、项目概况

1．项目名称：浙江大学医学院附属邵逸夫医院大运河院区零星维修项目

2．采购内容：大运河院区零星维修项目

3．施工地点：浙江大学医学院附属邵逸夫医院大运河院区等采购人指定地点。

4.工程规模及内容：零星工程项目是指单个工程投资额在20万元以下的工程项目，施工内容包括零星的土建、装饰装潢、给排水、强（弱）电、暖通、园林、市政、压力容器和管道等专业工种，如零星的土石方、砖石、砼及钢筋砼、钢木结构、屋面修补、小型构筑物、室外附属工程、楼地面、墙柱面、天棚、门窗、油漆涂料、水电安装、暖通、消防、综合布线等施工。

二、建设依据及相关标准、规范

1．除本技术要求另有规定外，所有材料、设备和工程的质量均应符合国家和项目所在地已颁布标准、规范的相应规定和要求，其中与本技术要求不一致时以要求高的为准。

2．技术条款中有关涉及工程安全的规定，必须严格遵守国家和行业的标准，遇有矛盾时应按国家和行业标准的规定进行修正。

3．项目相关批文、采购人的要求等。

4．保证工程质量符合相应的验收标准和规范，包括但不限于以下验收标准和规范：

建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2013）

建筑地基基础工程施工质量验收标准（GB50202-2018）

砌体结构工程施工质量验收规范（GB50203-2011）

混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2015）

钢结构工程施工质量验收标准（GB50205-2020）

木结构工程施工质量验收规范（GB50206-2012）

屋面工程施工质量验收规范（GB50207-2012）

地下防水工程施工质量验收规范（GB50208-2011）

建筑地面工程施工质量验收规范（GB50209-2010）

建筑装饰装修工程施工质量验收标准（GB50210-2018）

建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范（GB50242-2002）

通风与空调工程施工质量验收规范（GB50243-2016）

建筑电气工程施工质量验收规范（GB50303-2015）

电梯工程施工质量验收规范（GB50310-2002）

建筑节能工程施工质量验收标准（GB50411-2019）

智能建筑工程质量验收规范（GB50339-2013）

备注：上述国家规定的标准和规范，有新标准按新标准执行。上述标准如有不一致，执行两者中更严格的标准。

三、项目服务期限及要求

1．服务期1年或合同预算额度用完为止。如成交供应商能按要求执行合同相关内容，经采购人定期考核合格，则服务期满（或年度预算完成）时终止，否则采购人将有权单方面提前终止合同。

2．供应商根据自身的施工经验以及工程特点，现场提供的条件，提供必要的施工机具和检验仪器，同时充分考虑各种可能产生的不利因素，并结合企业自身实力，在响应文件中做出承诺，全部工作必须确保安全和质量，并满足采购人对工期和进度的要求。提供低压配电系统、给排水系统、消防通风系统、空调暖通系统和压力管道施工组织方案。

3．根据服务期内各类零星维修工程的施工特点、难点、应急性、临时性等提供供应商的人员调配方案。供应商需安排不少于2名专职现场人员（其中一人要求为项目负责人或项目技术负责人），提供24小时驻点服务，在接采购人通知后，专职人员需要在规定时间内赶至指定地点（工作时间（7：00-18：00）60分钟内，紧急情况30分钟内）。

4．本工程的维修工程按电子派单模式进行，供应商负责与现有报修管理系统对接，费用由供应商承担。供应商应配备专人及手机，并经专业系统使用培训，服从采购人统一管理。

5．工程结算审核超过5%以外的核减额、核增额所涉及的审计追加费用，由施工单位直接支付给造价咨询单位。

6．项目执行完后，采购人会根据供应商的维修质量、服务态度、配合程度以及使用科室满意度等方面进行综合评价考核，零星维修单位考核表详见附件6。

7．合同期内，如考核不合格，则采购人有权单方终止合同。

四、现场条件及踏勘

1．施工不能影响医院正常的医疗工作。

2．采购人不组织现场踏勘，供应商应自行对工程现场和周围环境进行踏勘和了解，以获取有关编制响应文件和签署合同所需的各种资料，并应充分考虑影响本次报价的因素、预计实施过程中各种不利因素，由此可能发生的费用均由供应商考虑并包含在磋商报价中。成交后，供应商不得再以不完全了解现场情况等为理由而提出额外付款或延长工期等的要求，若有此类要求，采购人将不作任何答复与考虑，供应商应承担现场踏勘的责任和风险，踏勘现场的费用由供应商自行承担。

3.如需要按医院管理要求临时调整施工时间、施工作业环境的种种不利因素等均由供应商考虑，并将所需费用包含在磋商报价中。

五、工程范围、内容和要求

1．浙江大学医学院附属邵逸夫医院大运河院区零星维修工程项目：单个工程投资额在20万元以下的工程项目，施工内容包括零星的土建、装饰装潢、给排水、强（弱）电、暖通、园林、市政、压力容器管道等专业工种，如零星的土石方、砖石、砼及钢筋砼、钢木结构、屋面修补、小型构筑物、室外附属工程、楼地面、墙柱面、天棚、门窗、油漆涂料、水电安装、暖通、消防、综合布线、等施工，以及建筑工程项目的设备、线路、管道、暖通、消防管路、排烟风管等的安装，非标准钢结构件的制作、安装等。

2．具体实施内容在合同实施期内由采购人按需另行通知。除完成现场维修工作外，工作内容还包括与本次维修有关的以下内容：

（1）采购人根据零星维修改造工程情况要求供应商完成的其他工作和配合工作。

（2）负责工程竣工验收技术资料的汇总、整理、移交工作。

3．本工程施工、验收、材料的选用必须符合设计文件要求和现行的相关标准和技术规范。

4．本工程所使用的材料制造商或品牌尽量按医院在用的，否则应采用同档次及以上档次和品质的产品，并经采购人认可后实施。

5．施工总金额超过五万元的改造工程须提供施工图，套用相应的定额，无法计量的项目需进行相对详细的描述，施工总金额超过三万元的隐蔽工程须提供影像信息资料。

6. ▲供应商需要对采购人指定的工程进行CAD图纸设计，以及资料收集汇报，以PPT形式呈现，包括但不限于：工程施工方案、施工地点和内容(附图签字版设备安装图和目前现场图)、施工进度计划(各分项施工管理负责人，工期等)、施工安全措施(院感防控如材料运输路线图和消防安全)、施工材料清单及预算总价等。

7.竣工资料（含竣工图）由供应商负责，费用包含在报价中，不另行收费。

▲8.供应商承诺由施工引起的各类设施、设备损坏，以及其他可能造成损坏的内容，由供应商负责修复并承担可能发生费用。

9.本次主要材料推荐品牌见下表，供应商选定生产厂或品牌【必须填报，且只能填一个（选择“同档次及以上”的，应写明所选的生产厂或品牌）】，供应商未作填报，主要材料品牌由采购人指定，供应商不得有异议。

| 序号 | 材料名称 | 生产厂或品牌（参照或同档次及以上） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥 | 尖峰、三狮、海螺 |  |
| 2 | 防水卷材、防水涂料 | 东方雨虹、杭州绿都、禹王 |  |
| 3 | 防火涂料 | 中南、国泰、卓月、西子 |  |
| 4 | 铝型材 | 广东南华、兴发、广亚 |  |
| 5 | 钢材 | 沙钢（江苏张家港）、马钢（安徽马鞍山）、宝钢（上海）、中天 |  |
| 6 | 抗菌石英纤维板 | 优珏、森旺、富美家 |  |
| 7 | 硅钙板 | 旺江南、威丽特、松本 |  |
| 8 | 抗倍特板 | 富美家、中天、威盛亚 |  |
| 9 | 门五金件(含闭门器、应锁) | 顶固、诺托、丝吉利娅 |  |
| 10 | 细木工板、木饰面板 | 兔宝宝、千年舟、莫干山 |  |
| 11 | 地砖、墙砖 | 诺贝尔、冠军、斯米克、蒙娜丽莎 |  |
| 12 | 铝扣板、蜂窝铝板 | 杭之杰、乐思龙、龙牌 |  |
| 13 | 轻钢龙骨石膏板 | 泰山、可耐福、龙牌 |  |
| 14 | GFK抗菌板 | 杭州希迩德、歪歪树、深圳华宇 |  |
| 15 | PVC塑料地胶垫 | 阿姆斯壮、洁福、得嘉 |  |
| 16 | 乳胶漆（涂料）、油漆 | 立邦、多乐士、华润 |  |
| 17 | 人造石 | 中讯、华纳石、K & L 客乐思 |  |
| 18 | 铝塑板 | 上海吉祥、雅泰、吉祥伟晔 |  |
| 19 | 树脂门 | 申科、航天康达、森森德利 |  |
| 20 | 木质门 | 嘉启富、千年舟、兔宝宝、欧派、Tata |  |
| 21 | 钢制门及钢制防火门 | 亚萨合莱、北京霍曼、西姆顿、艾思迈尔 |  |
| 22 | 电动门门机 | 多玛、欧美嘉、欧尼克、GMT |  |
| 23 | 防静电活动地板 | 常州沈飞、索利得、汇丽 |  |
| 24 | 玻璃 | 南玻、杭玻、耀皮、信义 |  |
| 25 | 防辐射门窗 | 宁波恒盾、杭州卫康、科安环境 |  |
| 26 | 薄壁不锈钢管 | 无锡金羊、南京金口、浙江康帕斯 |  |
| 27 | 塑料管 | 中财、公元、伟星 |  |
| 28 | 卫生洁具、水龙头 | 四维、箭牌、九牧 |  |
| 29 | 橡塑保温 | 华美、福乐斯、凯门富乐斯 |  |
| 30 | 报警设备 | 北京利达、中消、海湾 |  |
| 31 | 阀门 | 埃美柯、冠龙、开维喜 |  |
| 32 | 热镀锌钢管 | 浙江金洲、上海劳动、天津利达 |  |
| 33 | 配电箱元器件 | 施耐德、ABB、西门子 |  |
| 34 | 桥架、金属线槽 | 远大、浩翔、博奥、杭垚天一 |  |
| 35 | JDG管 | 无锡亚峰、盛通天一、湖南武陵源 |  |
| 36 | 电线、电缆 | 杭州永通、元通、万马 |  |
| 37 | 应急照明及疏散指示系统（含疏散指示灯和应急灯具） | 台谊、博朗耐、并坚（要求与现有系统兼容） |  |
| 38 | 普通照明灯具（含光源） | 西顿、飞利浦、欧司朗 |  |
| 39 | 开关、插座 | 公牛、鸿雁、西门子 |  |
| 40 | 电气火灾监控系统、消防电源监控系统、防火门监控系统 | 中消、海湾、北京利达、安舍（要求与现有系统兼容） |  |
| 41 | 风机 | 聚英、清风、远宏 |  |
| 42 | 双电源切换开关 | 施耐德WATSN系列、ABB 0TM8D系列、溯高美ATYS系列 |  |
| 43 | 塑壳断路器 | ABB T系列、施耐德NSX系列、西门子3VL系列 |  |
| 44 | 微型断路器，漏电开关 | ABB S系列、施耐德ic65系列、西门子5SY系列 |  |
| 45 | 隔离变压器及绝缘监测 | 施耐德、ABB、溯高美 |  |
| 46 | 接触器，热继电器 | ABB、施耐德、西门子 |  |
| 47 | 空调系统末端（风机盘管和新风机） | 特灵、约克、开利、新晃 |  |
| 48 | 空调 | 大金、三菱电机、三菱重工 |  |
| 49 | 空调铜管 | 宏泰、海亮、利丰 |  |
| 50 | PVC给排水 | 中财、陆之杰、公元 |  |
| 51 | 电箱 | 鸿雁、星予、创续 |  |
| 52 | JDG管 | 华东天一、浙杭天一、宏峰 |  |
| 53 | PPR管 | 伟星、中财、伟星 |  |
| 54 | 阀门（水阀） | 上海冠龙、埃美柯、良工春江 |  |
| 55 | 蒸汽阀门 | 沪工、阿姆斯壮、斯派莎克 |  |
| 56 | 消火栓、消防箱 | 金盾、信达、奋力 |  |

注：▲根据《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》的要求，涉及强制采购节能产品的材料（设备），本工程必须按照通知的要求使用强制采购节能产品的材料（设备）。

六、施工要求

1．本工程施工严格按照规范要求进行施工，达到各项拟定的设计指标。

2．本工程施工按相关验收标准等进行施工和验收。

3．在免费保修期内，成交人对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对采购人或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗力因素造成的损坏。

4．成交人必须对所承包的工程的质量负全部责任，其责任不因其他材料生产商提供的保证书而减轻或更改。

5．施工时注意做好必要的劳动保护工作。

七、施工现场文明施工管理制度（浙江大学医学院附属邵逸夫医院管理制度标准要求）

（一）  目的

加强监督管理，确保施工项目的安全、高效、顺利进行，满足医院与使用科室的需求，防范院内感染及消防等安全事件的发生。

（二）  定义

本制度所指的施工是指在我院范围内进行的新建、装修改造、拆迁等建筑项目。

（三）  各部门和施工单位职责

1．基建发展中心和后勤维护中心：根据施工项目组织施工方案的论证，提交公安机关消防机构审核、备案，协调施工项目的实施，监督施工单位的规范操作，做好施工的各项安全管理工作，负责施工期间医院水、电、气等资源的正常供应。

2．医院感染管理科：确保施工方案符合医院感染控制的要求。

3．保卫科：监督施工单位严格按照消防相关规定施工。

4．施工单位：严格按照施工方案和相关安全管理规定完成施工项目。

（四）  施工方案及安全防护措施的制定

1．基建发展中心或后勤维护中心根据施工项目负责组织协调会议，与使用科室、使用科室的主管职能部门、医院感染管理科、保卫科、IT中心等部门以及会同项目施工承包单位共同协商讨论，确定施工方案和现场安全防护措施。

2．医院感染管理要求

2.1  施工项目感染控制许可申请

在施工方案协调会议前，基建发展中心或后勤维护中心向院内感染管理科提出施工项目感染控制许可申请，院内感染管理科在基建发展中心或后勤维护中心项目负责人的协助下进行施工项目感染控制风险评估和感染控制措施的确认，根据实际情况决定是否批准申请并颁发《邵逸夫医院施工项目感染控制许可证》（见附件1）。

2.2  感染控制风险评估和控制措施

a  感染控制风险评估总分201-300分为“高风险”等级，基建发展中心或后勤维护中心项目负责人需核对以下感染风险控制措施是否必须要求施工单位落实：

1） 外部排气

2） 暂时性的密封墙

3） 入口处的粘性垫子

4） 每天拖地除尘

5） 密封所有的送风和通风口

6） 每天移除垃圾（包括有盖容器内的）

7） 监测施工区域周围患者是否有感染

8） 关闭所有施工现场附近病房房门

9） 所有工作区域中穿戴的工作服在离开作业区域时脱下

b   感染控制风险评估总分101-200分为“中风险”等级，基建发展中心或后勤维护中心项目负责人需核对以下感染风险控制措施是否必须要求施工单位落实：

1） 临时密封墙或防火塑料薄膜（只到天花板，如果天花板是完整的）

2） 密封所有的送风和通风口

3） 入口处的粘性垫子

4） 每天拖地除尘

5） 每天移除垃圾（包括有盖容器内的）

c   感染控制风险评估总分≤100分为“低风险”等级，基建发展中心或后勤维护中心项目负责人需核对以下感染风险控制措施是否必须要求施工单位落实：

1） 临时防火塑料薄膜

2） 每天移除垃圾（包括有盖容器内的）

3） 确保每天除尘

4） 关闭施工区域所有的房门

3  消防管理要求

3.1  在施工方案协调会议前，保卫科和基建发展中心或后勤维护中心共同完成《邵逸夫医院施工项目消防风险评估表》（见附件3）。

3.2  消防风险评估和控制措施

a  消防风险评估总分201-300分为“高风险”等级，基建发展中心或后勤维护中心项目负责人需核对以下消防风险控制措施是否必须要求施工单位落实：

1） 施工期间安排保安人员监督施工消防安全

2） 每天施工前、施工结束时专人检查该区域消防隐患，发现问题立即整改

3） 配备充足灭火器

4） 动火期间清除周围可燃物品

5） 严禁电线乱接乱拉，严禁使用违章电器

6） 确保疏散逃生线路通畅

7） 禁止吸烟

8） 员工掌握报警、灭火、逃生技能，且分工明确

b   消防风险评估总分101-200分为“中风险”等级，基建发展中心或后勤维护中心项目负责人需核对以下消防风险控制措施是否必须要求施工单位落实：

1） 每天施工前、施工结束时专人检查该区域消防隐患，发现问题立即整改

2） 配备充足灭火器

3） 动火期间清除周围可燃物品

4） 严禁电线乱接乱拉，严禁使用违章电器

5） 确保疏散逃生线路通畅

6） 禁止吸烟

7） 员工掌握报警、灭火、逃生技能，且分工明确

c   消防风险评估总分≤100分为“低风险”等级，基建发展中心或后勤维护中心项目负责人需核对以下消防风险控制措施是否必须要求施工单位落实：

1） 员工掌握报警、灭火、逃生技能

2） 配备充足灭火器

3） 动火期间清除周围可燃物品

4） 严禁电线乱接乱拉，严禁使用违章电器

5） 确保疏散逃生线路通畅

6） 禁止吸烟

4．医院感染管理科与保卫科审核施工方案是否符合院感与消防的要求，包括逃生动线、洁净-污染进出动线的规划，并到现场确认方案的可行性和填写方案修正意见反馈单交基建发展中心或后勤维护中心。

5．基建发展中心或后勤维护中心负责与相关行政机构联系，办理施工项目的各项审批手续。

（五）  施工前准备

1．施工前，施工单位根据实际工程内容和施工类别，填写《邵逸夫医院施工作业危害因素告知单》（见附件4），交基建发展中心或后勤维护中心备案，在施工时将此危害因素告知单张贴于现场。

2．对于需要动用明火作业的施工，基建发展中心或后勤维护中心须与施工单位一起到保卫科办理动火证。

3．对施工所在区域消防、监控设施如需拆除，基建发展中心或后勤维护中心提前2个工作日通知保卫科，由保卫科安排专职人员负责拆除。

4．若施工时需要临时停水、停电、停气，基建发展中心或后勤维护中心须至少提前2个工作日通知相关部门，并做好协调工作。基建发展中心或后勤维护中心负责建筑区域以外的水、电、气供应保障。严禁施工单位擅自停电、停水、停气等能源和设备切换动作。

（六）  施工现场的管理

1．在施工现场入口处放置“施工现场，请勿入内”等安全警示牌。

2．施工区域临时用电，由施工单位项目负责人告知用电容量后，经基建发展中心或后勤维护中心技术人员审核同意，方可在指定配电箱内进行施工临时用电的接线，接电完成后，需由基建发展中心或后勤维护中心项目负责人员和技术人员验收合格后，方可通电使用。施工用电安全由施工单位专人负责。

3．基建发展中心或后勤维护中心施工项目负责人和施工方项目管理人员、监理工程师要每天监控工地的安全和感染控制措施，并填写施工现场每日巡检记录表。

4．检查发现如有任何未达到检查表单要求的标准，立即要求施工方改进。

5．任何人员如发现施工行为没有采取适当防护措施，都可立即通报基建发展中心或后勤维护中心、医院感染管理科或保卫科。

6．医院感染管理要求

6.1  施工现场的感染控制管理，按照院感科感染风险评估结果和对应的感染风险控制措施执行。

6.2  室外施工项目的感染控制措施

a  关闭与施工区域邻近的室内供气的进气阀，或者定期检查初效过滤装置，及时清洁或更换滤网，防止因积尘而阻塞进气。

b  封闭临近施工现场的窗户，或使用胶带条密封病房窗户的缝隙，防止外界含尘空气进入病房。

c  施工中必须避免损坏下水道系统，防止土壤与尘埃被污水污染。

6.3  室内施工项目的感染控制措施

a  若施工作业区内有空调回风口，须封闭回风口。

b  对于室内墙面出现霉斑的施工现场，不能采取简单覆盖水泥或直接粉刷的方式进行，需要彻底铲除霉斑。

c  施工现场位于病人服务区域内的必须设置有效的围堵，保证灰尘、污物等不对正常医疗区域带来感染风险。

6.4  施工现场屏障搭建与管理

a  施工现场须搭建屏障，使全部的建筑修缮活动均在围挡内实施，以防止建筑区域的尘埃播散，确保屏障能有效阻挡作业区与外界的空气对流。

b  采取硬质屏障材料，或者保持作业区域处于负压状态，以有效防止真菌孢子的扩散。

6.5  给施工人员指定的入口、走廊和电梯；通过一些限制区域时，提供必要的个人防护用品（衣服、帽子、口罩、护眼罩等）；指定更衣的场所与放置设备工具间。

6.6  出现以下情况需进行环境卫生学监测

a  一旦在施工期间或完工后不久，发生医院获得性曲霉病或其他机会性环境空气传播的真菌性疾病，医院感染管理科负责实施适当跟踪观察措施，内容包括：检查屏障完整性，受施工潜在危害病房的密封措施等；督查调查中发现的问题的整改落实情况，并记录备查。

b  一旦发生曲霉病感染者，或其他医院相关性真菌感染，医院感染管理科应实施组织学和病原学诊断，以确诊病例。

c  在洁净手术室或房间进行施工时，基建发展中心或后勤维护中心进行压差、微粒、风速等监测，及时发现潜在的风险。

6.7  发现感染流行隐患时应立即停止施工，及时采取措施，解除隐患后方能再施工。

6.8  建筑材料及建筑垃圾的管理

a  建筑垃圾的转运须采取尘埃控制措施，从作业区域外运时须采取隔离转移的方式进行。

b  对于暂不外运的建筑碎块与垃圾应覆盖遮布，做好固定，防止扬尘。

c  施工现场清洁要求：每日清洁施工工作场所和进出口处，施工工具与工具推车在离开施工场所时须采取湿式擦拭。

6.9  医院感染管理科每周一次与施工项目负责人根据《邵逸夫医院施工项目感染控制和环境评估巡查表》（见附件2）的内容对施工现场进行核查并记录是否符合院感控制措施。

7．消防管理要求

7.1  施工现场消防管理，参照消防风险评估和相应等级防护措施说明执行。

7.2  施工现场须配备一定数量的灭火设施，由保卫科监督执行，否则禁止施工。

7.3  施工现场须合理布局，设置用火作业区、材料堆放区、工具存放区、废料及建筑垃圾堆放区等专门区域，严禁物料垃圾随地放置，基建发展中心或后勤维护中心负责监督执行。

7.4  严禁堵塞消防通道。

7.5  施工现场禁止吸烟，基建发展中心或后勤维护中心与保卫科每日进行现场巡查，对有烟蒂的施工现场以50元/个烟蒂对相关责任人进行处罚。

7.6  明火作业时施工单位至少有2人在场，1人作业，另1人现场监护，同时基建科或后勤维护中心须设置现场监护人负责监督。

7.7  违法使用明火作业或电焊、气焊操作人员无证上岗，一经查实，施工单位和个人按《中华人民共和国消防法》相关规定处罚。

（七） 工程项目清理和验收

1．工程结束后须由项目施工方负责施工区域内所有多余建筑材料和垃圾的清空，清洁或更换空气过滤器、过滤网，完成管道清洁、环境清洁消毒等工作。

2．工程结束并且场地内保洁完成后，由基建发展中心或后勤维护中心通知使用科室、医院感染管理科等相关部门进行现场验收。

3．施工现场的防护屏障只有在施工方已将项目完成并且施工区域被彻底打扫干净后，才能拆除。

4．新的建筑和修缮区域在投入使用前，重新设置空调系统，调整换气次数、湿度、压差梯度等参数，尤其是手术室、保护性区域的通风、换气设施等。

八、服务承诺：

▲1．拟派项目经理具有机电（或建筑）工程二级及以上建造师证书；且具有有效的三类人员B类证书；拟派安全专职管理人员具有施工现场安全生产专职管理人员“三类人员”C类证书；拟派电焊工具有焊工证；拟派电工具有电工证。

2．采购人有权要求成交供应商撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重的安全事故和工程质量事故、违法乱纪的专业技术、管理人员（包含技术负责人），直至采购人满意为止。如相应资质的专业技术人员未按要求到位，视作违约，采购人有权单方面终止合同。

3．供应商需安排不少于2名专职现场人员（其中一人要求为项目负责人或项目技术负责人），提供24小时驻点服务，对接人需要在规定时间内赶至指定地点（工作时间（7：00-18：00）60分钟内，紧急情况30分钟内）。

4．自行解决交通及施工现场办公及食宿等问题。

5．成交供应商须按要求给施工人员购买项目相关保险，并承担相应的责任。

6．成交供应商应派出有相应资质的人员进行施工，配备相应的安全防护措施，并对施工人员进行充分的安全教育。成交供应商在履行合同过程中发生任何伤亡事故，一切责任由成交供应商负责承担。

7．成交供应商派遣的项目负责人在服务周期内应是固定的，如需更换项目负责人，必须经得采购人同意。

九、材料质量要求

1．材料选择

本工程使用的原材料必须符合设计要求和施工规范的规定。

实际施工过程中，甲方将严格检查验收进场原材料的合格证及质保书，如发现实样与质保书不符，应立即取样进行复查，对不合格的材料严禁用于本工程。

本工程涉及的主要材料及零星材料，各供应商须根据采购人要求及规范进行选材并报价，所有材料要求采用在行业内有一定知名度的优质产品，材料生产厂家必须通过ISO质量认证，并符合环保要求，严禁选择不合设计要求的材料进行磋商报价及组织施工实施。

2．材料的质量保证

（1）在免费保修期内，成交人对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对采购人或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏。

（3）成交人必须对所承包工程的质量负全部责任，其责任不因其他材料生产商提供的保证书而减轻或更改。

十、保修要求：

1．承包方施工完毕，并在工程竣工验收合格签署竣工报告之日，在签订的工程质量保修书期限内，为发包方提供免费服务。

2．保修期：按工程质量保修书规定执行。

3．中标后承包方应与发包人签订工程质量保修书，承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

4．承包方要对其所提供的施工、材料、设备及其内在工程质量负全部责任。

十一、履约保证金和付款方式：

1、履约保证金：本项目履约保证金肆万伍仟元整，签订合同后七个工作日由成交供应商交入采购人帐户。合同履行完毕后无息退还履约保证金。

2、付款方式：

签订合同时，供应商应向采购人提交预付款保函。采购人在收到预付款保函、合同生效且项目具备实施条件后支付合同金额的20%作为预付款，项目金额支付至合同金额的20%时一次性扣回全部预付款。项目按季度结算，经第三方审计单位核实无误后支付至结算价款；最后一个季度审计结算后扣留审定金额的1.5%作为质量保证金，质量保修期后无质量问题无息退还。。（适用中小企业投标）

注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，不适用前述规定。

项目按季度结算，经第三方审计单位核实无误后支付至结算价款；最后一个季度审计结算后扣留审定金额的1.5%作为质量保证金，质量保修期后无质量问题无息退还。（适用大型企业投标）

十二、合同签订及其他

合同的签订

1．采购人与成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起30日内按照磋商文件和成交供应商响应文件的约定签订合同。

2．供应商全部接受合同条件并签订合同后，成交通知书亦成为合同的组成部分。

3．如成交供应商拒绝承担成交的项目，或提出采购人不能接受的条件，致使合同无法签订，其成交资格将被取消，并报财政厅等监管部门。

附件1：邵逸夫医院施工项目感染控制许可证

| 施工地点： |  | 开始施工日期: |
| --- | --- | --- |
| 项目主管： |  | 预计工期： |
| 施工内容： |  | 竣工日期： |
| 工程部监理： |  | 电话： |
| 项目; 感染控制风险评分; 评分. 50分; 30分; 20分; 10分; 5分. 工作时间; ＞3个月; 1-3个月; ＞3周和≤4周; 1-3周; ≤1周. 对患者护理的影响; 高危患者护理区域; 普通患者护理区域; 工作人员区域/探访者; 屋顶或外立面区域; 空闲区域/室外区域. 施工操作可能造成的危害; 水路系统破坏性拆除; 大范围/整体拆除; 一般建设; 装修，小范围改造; 一般性维修. 施工工艺可能造成的危害; 墙板和石膏板施工; 地毯和天花板吊顶施工; 磨光工艺或其他类似施工; 镶嵌，钻孔等施工; 低危害方式. 施工现场隔离; 完全没有分离; 留有大孔洞和缝隙; 有硬质板材隔断到天花板; 隔离房间/门; 有墙体隔离. 需要的其他控制措施; 粘性垫子，每天拖地、运送废弃物，所有通风孔密闭; 粘性垫子，每天拖地、运送废弃物; 粘性垫子、每天拖地; 入口处有粘性的垫子; 无. 总分; 风险评级; 评估者. 感染控制风险评估等级; 感染风险控制措施. 感染控制风险评估总分 ≤100分为“低风险”等级; 1 临时防火塑料薄膜 2 每天移除垃圾（包括有盖容器内的） 3 确保每天除尘 4 关闭施工区域所有的房门. 感染控制风险评估总分101-200分为“中风险”等级; 1 临时密封墙或防火塑料薄膜（只到天花板，如果天花板是完整的） 2 密封所有的送风和通风口 3 入口处的粘性垫子 4 每天拖地除尘 5 每天移除垃圾（包括有盖容器内的）. 感染控制风险评估总分201-300分为“高风险”等级; 1 外部排气 2 暂时性的密封墙 3 入口处的粘性垫子 4 每天拖地除尘 5 密封所有的送风和通风口 6 每天移除垃圾（包括有盖容器内的） 7 监测施工区域周围患者是否有感染 8 关闭所有施工现场附近病房房门 9 所有工作区域中穿戴的工作服，离开作业区域时脱下. |
| 额外的说明： |  |  |
| 申请方： | 授权方： |  |
| 日期 ： | 日期 ： |  |

附件2：邵逸夫医院施工项目感染控制和环境评估巡查表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工地点 |  |  | 巡查日期 |  |  |  |
| 评估巡查项目 |  |  | 是 | 否 | 不适用 | 跟进/日期 |
| A. 施工现场出口 |  |  |  |  |  |  |
| 1. 施工现场出入口是否有施工警示标志？ |  |  |  |  |  |  |
| 2. 施工人员是否根据需要使用个人防护设备（衣服、帽子、口罩、护眼罩等）？ |  |  |  |  |  |  |
| 3. 施工现场门窗是否保持关闭，且正确密封，防止灰尘渗入？ |  |  |  |  |  |  |
| 4. 墙体是否密封性？ |  |  |  |  |  |  |
| 5. 新风口、回风口和排风口是否依照感染控制风险评估要求被密封/加罩？ |  |  |  |  |  |  |
| 6. 施工人员是否显示遵守先前所定的施工线路和电梯使用规定？ |  |  |  |  |  |  |
| B. 当天施工内容 |  |  |  |  |  |  |
| C. 其它建议 |  |  |  |  |  |  |
| 巡查人： |  | 职位： |  |  | 日期： |  |

附件3：邵逸夫医院施工项目消防风险评估表

| 施工地点： |  |  |  |  |  |  | 开始施工日期: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目主管： |  |  |  |  |  |  | 预计工期： |  |  |  |
| 施工内容： |  |  |  |  |  |  | 竣工日期： |  |  |  |
| 工程部监理： |  |  |  |  |  |  | 电话： |  |  |  |
| 项目 |  | 消防风险评分 |  |  |  |  |  |  |  | 评分 |
|  |  | 50分 |  |  | 30分 |  | 10分 |  | 5分 |  |
| 工作时间 |  | ＞3个月 |  |  | 1-3个月 |  | ＞3周和≤4周 |  | ≤3周 |  |
| 对消防疏散的影响 |  | 完全阻碍原有消防通道 |  |  | 改变原有疏散动线，影响防火门或防火卷帘正常功能 |  | 遮挡或减少逃生指示 |  | 不影响消防疏散 |  |
| 施工操作可能造成的危害 |  | 2处及以上位置同时动明火作业，≥3天作业时间 |  |  | 1处动明火作业，3天以上作业时间 |  | 2处及以上位置同时动明火作业，＜1天作业时间 |  | 1处动明火作业，＜1天作业时间 |  |
| 施工工艺可能造成的危害 |  | 完全拆除施工区域内所有消防设施，包括烟感、喷淋、消火栓、消防手报 |  |  | 部分消防设施拆除，仅消火栓保留 |  | 仅拆除消防手报和烟感 |  | 未影响消防设施功能 |  |
| 施工现场防火分区和封堵 |  | 拆除原有防火分区墙体或防火卷帘 |  |  | 防火墙体留有大孔洞和缝隙 |  | 防火卷帘断电无法使用 |  | 防火门拆除 |  |
| 其他控制措施 |  | 无 |  |  | 现场备有足量灭火器 |  | 现场备有足量灭火器，有安全管理人员监护作业 |  | 现场备有足量灭火器，施工现场有逃生指示，有安全管理人员监护作业 |  |
| 总分 |  |  | 风险评级 |  |  | 评估者 |  |  |  |  |
| 消防风险评估等级 |  | 消防风险控制措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防风险评估总分 ≤100分为“低风险”等级 |  | 1 员工掌握报警、灭火、逃生技能 2配备充足灭火器 3 动火期间清除周围可燃物品 4 严禁电线乱接乱拉，严禁使用违章电器 5 确保疏散逃生线路通畅 6 禁止吸烟 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防风险评估总分101-200分为“中风险”等级 |  | 1 每天施工前、施工结束时专人检查 2配备充足灭火器 该区域消防隐患，发现问题立即整改 3 动火期间清除周围可燃物品 4 严禁电线乱接乱拉，严禁使用违章电器 5 确保疏散逃生线路通畅 6 禁止吸烟 7 员工掌握报警、灭火、逃生技能，且分工明确 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防风险评估总分201-300分为“高风险”等级 |  | 1施工期间安排保安人员监督施工消防安全 2 每天施工前、施工结束时专人检查该区域消防隐患，发现问题立即整改 3 配备充足灭火器 4 动火期间清除周围可燃物品 5 严禁电线乱接乱拉，严禁使用违章电器 6 确保疏散逃生线路通畅 7 禁止吸烟 8 员工掌握报警、灭火、逃生技能，且分工明确 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 额外的说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4：邵逸夫医院施工作业危害因素告知单

| 项目名称/内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  | 手机号码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位项目安全员 |  |  |  |  |  |  |  | 手机号码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表单填写日期 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  | 填报人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预计工期 |  |  | 年 月 日 至 年 月 日，共 天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 作 环 境 说 明 | 一、施工地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 工作性质：（请打勾，可复选） □新建/拆迁工程作业 □内部装修工程作业 □维修/改造作业 □空调/给排水工程作业 □高低压配电/电气配线作业 □消防设施设备作业 □公用设施安制/更换作业 □开挖作业 □其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 特种作业许可证：（请打勾，可复选） □动火作业（电焊/切割） □电梯/锅炉/压力容器作业 □吊车作业 □脚手架/高空作业 □其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可 能 危 害 | □坠落/滚落/踩踏 □跌倒/滑倒/绊倒 □冲撞/被撞 □物体飞落 □物体倒塌/崩塌 □被夹/被卷 □被切割/擦伤/刺伤 □火灾/爆炸 □触电 □烧烫伤/冻伤 □与有害物/危害物等接触 □溺水 □物体破裂 □车辆/交通事故 □烟熏/吸入呛伤 □致病菌/病原体感染 □化学腐蚀 □其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危害 原因 | 上述危害原因说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应采取防灾 之措施 | □佩戴个人安全防护用具 □设置护栏/护网/危险警告讯息 □使用合格设备/材料 □消防系统/设备/器材准备 □设置专责安全监督人员/现场监工 □作业人员训练合格 □作业前宣教/模拟演练 □依安全操作规程作业 □现场人员/车辆管理 □现场危险评估/作业环境监测 □其他必要安全注意事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 进场前 检查 | 日期 | / | / | / | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | / |
|  | 项目安全员签章 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基建发展中心或后勤维护中心项目负责人签核 |  | 年 月 日 |  |  | 基建发展中心或后勤维护中心主任签核 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  | 施工单位 项目负责人 |  | 年 月 日 |  |

注：1.作业执行时，本单须张贴于现场，以便督导查核。

2.勾选特种作业许可证，须经申请通过后方可作业。

3.作业完成后，本单正本交回基建发展中心或后勤维护中心留存、施工单位执副本备查。

附件5：“零星维修统一定价清单”

| 序号 | 施工内容 | 单位 | 参考单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 零星石材面层修复（1平方以内，含打磨、抛光） | 处 | 90 |
| 2 | 零星大理石铺贴（3 平方以内） | m2 | 110 |
| 3 | 室内零星墙地砖更换（3 平方以内） | m2 | 100 |
| 4 | 零星地胶板铺贴（2 平方以内，仅面层更换） | 处 | 50 |
| 5 | 零星地胶板铺贴（2 平方以内，含基层处理） | 处 | 150 |
| 6 | 台盆安装（含打胶收边） | 个 | 90 |
| 7 | 窗户边结构胶清理重新打胶 | m | 15 |
| 8 | 修换木质柜门（需拆门，含修换合页） | 扇 | 40 |
| 9 | 修换木门（需拆门，含修换合页） | 扇 | 100 |
| 10 | 修换玻璃门（需拆门） | 扇 | 142 |
| 11 | 修换地弹簧（含门拆装） | 只 | 200 |
| 12 | 修换消火栓门（需拆门） | 扇 | 90 |
| 13 | 修换厕所隔断门（需拆门） | 扇 | 50 |
| 14 | 修换厕所隔断配件（锁扣、拉手、挂钩、角码、 支脚、合页） | 副 | 20 |
| 15 | 零星矿棉板、硅钙板更换（3 平方以内，含搬梯子） | m2 | 30 |
| 16 | 防水注浆(含机械钻孔，含材料） | 针 | 40 |
| 17 | 玻璃贴磨砂膜 | m2 | 45 |
| 18 | 零星土方挖填（10 立方以内） | m3 | 100 |
| 19 | 修换铸铁盖板（0.5 平方以内，含主材，土建修复） | 个 | 400 |
| 20 | 输液椅人造革履面维修（含主材） | 面 | 45 |
| 21 | 陪客椅人造革履面维修（含主材） | 面 | 35 |
| 22 | 诊查床人造革履面维修（含主材） | 张 | 160 |
| 23 | 平车人造革履面维修（含主材） | 张 | 130 |
| 24 | 单人沙发人造革履面维修（含主材） | 张 | 225 |
| 25 | 三人沙发人造革履面维修（含主材） | 面 | 450 |
| 26 | 急诊转运床垫人造革履面维修（含主材） | 双面 | 350 |
| 27 | 转椅人造革履面维修（含主材） | 面 | 45 |
| 28 | 候诊椅人造革履面维修（含主材） | 面 | 45 |
| 29 | 墙厚400内砖墙机械开孔（DN100） | 个 | 60 |
| 30 | 墙厚400内砖墙机械开孔（DN200） | 个 | 90 |
| 31 | 墙厚400内混凝土墙机械开孔（DN100） | 个 | 100 |
| 32 | 墙厚400内混凝土墙机械开孔（DN200） | 个 | 135 |
| 33 | 桥架盖板复位 | m | 10 |
| 34 | 换压力表（限于特种设备上需送检的表） | 只 | 25 |
| 35 | 活动脚手架搭拆 | 副 | 45 |
| 以上单价包括辅材、卫生清理、垃圾外运等所有费用，主材、税金另计。 |  |  |  |

附件6：零星维修单位考核表

| 类别 | 考核项目 | 分值 | 考核标准 | 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维保人员综合素质 | 1、维修人员需统一着装，维修过程中严禁大声喧哗。 | 20 | 共4分,不符合单次扣2分 |  |  |
|  | 2、维修需提前做好相应准备工作，维修工具、材料齐全。维修过程中做好周边防护，维修结束后做好清场工作。 |  | 共4分,不符合单次扣2分 |  |  |
|  | 3、维修人员在岗期间服从医院统一管理，遵守医院各项规章制度。 |  | 共4分,不符合单次扣4分 |  |  |
|  | 4、驻场人员数量、到岗天数均满足合同规定要求。 |  | 共4分,不符合单次扣4分 |  |  |
|  | 5、管理人员、施工作业人员取得专业人员从业资格和合同要求职称、证书。 |  | 共4分,不符合单次扣4分 |  |  |
| 接单及时率 | 1、外协单从工单派发后开始计时，到外协单位接单的时间间隔不得超过1小时。 | 10 | 共5分,不符合单次扣5分 |  |  |
|  | 2、每季度接单及时率不得低于95%。 |  | 共5分,不符合单次扣5分 |  |  |
| 到场及时率 | 1、外协单从工单派发后开始计时，到外协单位完成到场拍照操作的时间间隔不得超过24小时。 | 10 | 共5分,不符合单次扣5分 |  |  |
|  | 2、每季度到场及时率不得低于90%。 |  | 共5分,不符合单次扣5分 |  |  |
| 工作质量 | 1、每季度外协工单 验收不通过比例不得高于5%。 | 30 | 共5分,不符合单次扣5分 |  |  |
|  | 2、每季度外协工单 完成率不得低于95%。 |  | 共5分,不符合单次扣5分 |  |  |
|  | 3、每季度外协工单 退单率不得高于1%。 |  | 共5分,不符合单次扣5分 |  |  |
|  | 4、每季度外协工单 返修比例不得高于5%。 |  | 共5分,不符合单次扣5分 |  |  |
|  | 5、每季度外协工单 科室满意度不低于4.9分。 |  | 共5分,不符合单次扣5分 |  |  |
|  | 6、维修材料品牌符合合同要求，并征得发包人同意后方可使用。 |  | 共5分,不符合单次扣5分 |  |  |
| 送审及时率 | 按合同规定时限报送工程清单和结算文件 | 10 | 共10分,不符合单次扣5分 |  |  |
| 流程完整率 | 到场拍照、完成拍照、过程拍照视频、完成签字等环节的资料是否完整，每季度流程完整率不得低于95%。 | 5 | 共5分,不符合单次扣5分 |  |  |
| 隐蔽工程验收 | 维修方按要求填写隐蔽工程施工检查记录和验收单，并提前24小时通知相关人组织验收。 | 5 | 共5分,不符合单次扣5分 |  |  |
|  | 维修方办妥验收签证后，方可进行下一道工序的施工。 | 5 | 共5分,不符合单次扣5分 |  |  |
| 超预算 | 每个工单预算金额与送审结算金额不得超过5万元。 | 5 | 共5分,不符合单次扣5分 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |

评分人：__________       审核人：__________       考核日期：__________

备注(每季度考核一次)：

（1）在检查过程中若发现零星维修工作未达标准，应依据考核准则予以扣分，并通知维修方进行确认。若维修方在三日内未作出回应，则视作默认同意。

（2）得分在85分及以上者视为合格。若分数低于85分，每降低一个百分点，将对季度结算款项处以1%的罚款，依此类推。分数低于75分者，除按标准扣罚外，还将给予书面警告一次。若全年累计出现三次警告，则将终止合同。

（3）若因乙方服务态度、质量问题导致投诉，甲方将在当季对乙方的考核评分中额外扣除5分。

第五章  合同主要条款

浙江大学医学院附属邵逸夫医院

修缮工程合同

合同编号：

项目名称：

建设单位：

施工单位：

签订日期：       年     月     日

项目合同书

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

鉴于发包人于   年  月   日已接受承包人对本合同工程的磋商，根据《中华人民共和国民法典》、采购文件、响应文件及其它有关规定。为明确双方的权利、责任和义务，经协商一致，签订本合同，共同信守。

- 1. 项目概况

1.1项目名称：

1.2施工地点：

- 2. 合同工程内容

#### 工程内容：

服务期     年，起止时间自年    月    日至   年    月   日.累计工程款结算金额不超过合同预算金额人民币        元整（¥     ）。服务期内具体内容按发包人需要实施，并分项审计结算。

3.承包方式

3.1承包人就本合同项目内容的质量、造价、工期、安全文明施工、完工后的保修等实行总承包。

3.2本合同项目的维修工程按派单式进行。甲方在报修管理系统中发放维修任务，乙方应配备专人及手机登录甲方的报修管理系统，及时获取甲方的维修信息、地点及要求后组织施工。项目执行完后，甲方会根据乙方的维修质量、服务态度、配合程度以及报修科室满意度等方面进行综合评价考核。报修管理系统需按月交纳管理服务费用至派单软件维护公司，费用为：每月200元，由承包人支付。

3.3发包人另行发包的其他工程需承包人配合管理的，双方应另行签订补充协议，明确管理内容、费用标准及支付方式。承包人有权根据自身专业能力和资源配置情况协商是否接受。

3.4本合同工程内的所有施工内容必须由具有相应资质等级的专业施工企业进行施工。

3.5承包人必须服从发包人的管理部门的监督和管理。

4.施工队伍

4.1承包人投入本工程的具体施工队伍是：      。承包人安排2名专职现场人员（其中一人要求为项目负责人或项目技术负责人），项目负责人或项目技术负责人：     （电话：     ）。提供24小时驻点服务，需对接人:       （电话：      ）在规定时间内赶至指定地点（工作时间（7：00-18：00）60分钟内，紧急情况30分钟内）。驻院服务施工人员需向甲方登记备案，便于甲方管理。驻院服务特殊工种施工人员应按磋商文件中承诺的配备，且应全部持证上岗。

4.2承包人投入本项目施工队伍的素质、能力、力量和机械等必须符合磋商时的承诺和满足工程的实际需要。

4.3如施工现场管理混乱，施工质量和进度明显达不到合同要求时，发包人有权要求其加强管理，调整和充实力量。承包人必须接受，当上述措施仍无效时，发包人可终止合同，并追究承包人的经济责任。

- 5.工程造价

5.1项目合同承包价格

（1）1、 单项工程报价折扣    %；2 、定额消耗量人工单价折扣   %；3 、零星计日工（俗称包清工）报价折扣   %；4、 零星机械使用费折扣   %；5、 建筑垃圾清运单价   元/车；6、其他        。累计结算金额不超过合同预算金额人民币       元整（¥    ）。

本合同服务地点：                                        。

（2）服务期   年或合同累计支付至合同预算金额人民币        元整（¥  ），合同自行终止。

5.2所有价格的核定与调整均由甲方医院管理部门确认，同时经审计审核后确定。

- 6. 工程质量

6.1 承包人应设置质量检查机构，配备专职的质量检查人员，建立完善的质量保证体系、检查制度和登记制度。

6.2承包人必须严格按照施工图纸、设计说明和双方确认的施工组织设计及国家现行的规范、规程和建安工程质量检验评定统一标准等有关规定，精心组织施工，对施工过程中的全部数据必须如实记录，并及时整理递交发包人的管理部门，严格把好每道工序的质量关。保证工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325—2010）及相关质量验收规范的要求。

6.3发包人的管理部门代表发包人对工程的现场管理、施工质量和进度进行监督、检查和管理。

6.4承包人在施工过程中如发现设计、设备、材料、施工等质量问题应及时通知医院管理部门。其处理方法必须经医院管理部门认可。

6.5发包人代表如发现施工质量不符合要求者，有权通知承包人进行整改、停止施工或返工，承包人必须接受。且由此发生的费用和工期损失均由承包人承担。

6.6发包人有权对工程所有部位以及任何工艺、设备和材料进行检查和检验。承包人应为发包人的工作提供一切方便并提供必要的数据。

6.7发包人工程师的检查和检验不解除承包人按合同规定应负的责任。

- 7. 施工进度

7.1开工日以发包人的管理部门与承包人签署的开工报告日期为准，实际工期以开工日至工程验收合格签证日扣除非承包人原因等待验收时间加承包人整改修补的时间为准。

7.2本合同工期包括：发包人要求的工期。

7.3承包人应严格按照经发包人核准的施工网络计划和节点要求进行施工，并按发包人的要求随时进行调整。

7.4 如因承包人管理不力、计划不周、投入不足造成工期延误的，均由承包人负责

7.5如施工进度不能满足合同及发包人的要求，发包人有权视实际情况作出减少承包范围直至要求撤场的处理。

7.6合同工期如遇下列情况，经双方在七天内协商签订（不能过后补签）可作相应顺延。

（1）重大设计变更增加工程量而影响施工进度的；

（2）因发包人提供的施工图纸资料、设备、材料未能及时供应到位，而影响施工进度的；

（3）不可抗力因素。

8.设备、材料供应

8.1本项目除甲方供设备外，所用的材料由承包人负责采购。在项目实施过程中，所有材料的品牌型号规格均由发包人审核同意后使用,承包人需将材料交发包人确认后再施工。

8.2甲乙双方采购供应的设备和材料经双方检验、确认后，方可使用。任何一方对材料的质量有疑问时，有权要求复验。如复验合格，其复验费用由提出复验方负责。如复验不合格，复验费用以及相应的经济损失由材料采购供应方承担。

8.3如有发包人提供的材料（设备），并由承包人施工的，承包人计取材料设备价的1%的费用（该费用已包含材料设备的保管费用、零星维修工程过程中的二次搬运和设备就位费、检验试验费等费用）。

8.4 材料品质货真价实，存在假冒伪劣材料的，承包人需无偿更换合格产品，承担因此发生的检测费、停工损失，并按该批次问题材料采购价款的100%支付违约金。若涉及影响医疗安全材料造假的，发包人有权解除合同，承包人另支付合同总价5%的违约金。

8.5 同一楼层同类型的维修材料，品牌型号须统一。

9.设计变更

9.1发包人发出的设计变更联系单，属合同的内容。承包人必须接受并实施。

9.2承包人在施工过程中如发现图纸上的错误或不合理的情况，必须及时通知发包人，并按照发包人认可签字的设计变更联系单进行施工。承包人不得擅自修改设计图纸。

9.3如为施工方便而提出要求改变设计的，必须征得发包人同意，其增加费用，发包人不予支付。

10.安全文明施工

10.1承包人应遵守工程建设安全文明施工的有关规定。认真落实各项安全保护措施，并随时接受发包人及有关部门的监督检查。

10.2承包人应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。

10.3承包人应注意保护施工现场邻近建筑物、交通和附近居民的安全，防止因施工不当使附近居民的人身或财产遭受损失。

10.4如由于承包人安全措施不力造成事故的责任和由此发生的费用，由承包人承担。

11.环境保护

11.1甲乙双方在施工过程中应遵守国家有关环境保护的法律、法规。采取有效措施，保护好施工现场和周边地区的环境。

11.2承包人对施工和生活所产生的各种生产、生活垃圾和废弃物应进行妥善处置，防止对环境造成污染，并严格控制施工噪音。

11.3如承包人措施不力而造成环境破坏或人员、财产损失的，应承担全部责任。

12.工程款支付与结算

12.1合同签订后    个工作日内，承包人向发包人交纳履约保证金，履约保证金金额为：人民币       元，形式：支票、转账或银行保函。合同约定的服务期满后15个工作日退还承包人，不计利息。如发生违约情形，发包人可从履约保证金或工程款中扣除相应的款项，此时，承包人无条件补齐履约保证金，否则将被视作违约，发包人可单方面解除合同，由此造成的损失由承包人承担。

履约保证金的补足：发包人根据本合同约定行使处分履约保证金权利后应通知承包人，承包人在接到通知后5个工作日内补足，逾期未补足的，每日按应补未补金额的百分之五支付逾期补交违约金。

12.2工程备料款和进度款的支付情况如下：

（1）工程结算方式为按季度结算，经第三方审计单位核实无误后支付至结算价款；最后一个季度审计结算后扣留审定金额的1.5%作为质量保证金，防水工程对应的质量保证金预留期限为5年，其余工程为2年，均自竣工验收合格之日起计算，预留期后无质量问题无息返还。

每个工程的结算造价以第三方审计单位的最终审计结果为准，发包人根据国家造价管理的有关规定以及审计单位审定的价款进行结算。

（2）每三个月维修工程施工结束后，承包人须按发包人要求完成工程结（决）算资料（一式三份）交发包人初审，初审通过后交审计单位进行审计，经审计审核后按审定价支付该项目工程款。由甲方聘请的第三方审计单位工程结算审核后，单本工程造价咨询报告书审核发生净核减比例{净核减比例=（核减额-核增额）/送审价}不超过15%的，按审定价结算。若核减比例超出15%的，超出部分的金额作为罚金{罚金=送审价*（实际核减比例-15%）}，从应付工程款或履约保证金中扣除。

单本工程造价咨询报告书审核发生核增（减）比例在±5%范围内的项目，审计费用由甲方支付。

单本工程造价咨询报告书审核发生核增（减）比例超出±5%范围的项目，超出部分审计费用由乙方支付。

本项目要求乙方自全部工程竣工验收合格之日起60天内提交整体项目竣工验收申请，并签署竣工报告，同时移交相关竣工资料。由于乙方原因，每逾期一天提供决算资料，甲方从剩余工程款中扣除合同总价0.1%/天违约金，不足的，乙方另行赔偿。

（3）结算方式：

①单项工程结算（指包工包料按定额计价法结算的项目）：按照定额计价法及“A、单项工程结算方式”计算工程价款（本项工程价款须经发包人委托的审计单位审核），以成交折扣并经审计审定后进行结算。

②零星计日工（俗称包清工）结算（含税价）：在“杭州建设工程招标造价平台”上的“人工工资信息”的工资基础上以成交折扣并经审计审定后进行结算。以发包人下达工作任务最近的一次工资信息为基础。1个工日为8小时，正常工作时间（6:00～22:00）的零星计日工结算： 4小时以内按0.5个工日计，超过4小时且不足8小时的按1个工日计；夜间施工（指22:00～次日6:00）的零星计日工结算：4小时以内按1个工日计，超过4小时且不足8小时的按2个工日计，夜间施工工日由采购人签证确认为准。

③零星机械使用费结算：在“杭州建设工程招标造价平台”上的“周转材料、机械租赁”的基础上以成交折扣并经审计审定后进行结算。以发包人下达工作任务最近的一次价格信息为基础。1个台班为8小时，4小时以内按0.5个台班计，超过4小时的按1个台班计。

④建筑垃圾清运单价包含垃圾清运和处置费用，按照成交单价与实际数量结算。

⑤其他：       。

注：上述第②、③项的结算价按各项的成交价进行结算，不进行第①项“单项工程报价”的总价下浮。

- A、单项工程结算方式

①实施过程中套用以下定额：

浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）；

浙江省通用安装工程预算定额（2018版）；

浙江省市政工程预算定额（2018版）；

浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额（2018版）；

浙江省建设工程施工机械台班费用定额（2018版）；

浙江省建设工程计价规则（2018版）；

浙江省及杭州市造价管理部门发布的相关文件及规定。

②承包人采购的设备和材料，品牌、式样、规格须经发包人确认，其价格一律在结算时交结算审计单位审计后为准。若材料按相关规定必须有检测资料的，则检测费由承包人承担，考虑在报价因素中。

主要材料单价依次按施工期间杭州市建设工程信息、浙江省造价信息（合同工期内各期材料信息价格的平均值，先参照杭州市信息价，如没有则参照浙江省信息价，以上信息价均为正刊）计算；经签证的无价材料设备不纳入总价下浮。

③人工单价

定额消耗量里的人工单价：按“杭州建设工程造价管理平台”上的“人工信息价及指数”及磋商承诺的折扣计入。结算时，定额消耗量里的工日单价按施工工期内各期人工信息价格的平均值乘以本次响应承诺的折扣进行计算，不纳入单项工程总价下浮。

④综合费用（管理费、利润）费率按浙江省建设工程计价规则（2018版）中值计取。

⑤组织措施费计安全文明施工费、提前竣工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费，费率按浙江省建设工程计价规则（2018版）中值计取。

⑥规费按浙江省建设工程计价规则（2018版）计取。

⑦税金按最新的造价文件规定计取。

⑧工程量以实际完成的并经审计确认的工程量为准。

- B、如有其他项目费用，则以发包人书面签证的为准。

C、零星维修工程完工后经使用科室及项目主管部门签字验收，并由医院管理部门出具书面验收、接收文件，三联单经施工单位分类汇总后交于医院管理部门。

零星维修工程施工结束后，承包人须在工程完工后的45日内提供通过验收的季度工程结（决）算资料（一式两份）交发包人初审；初审通过后交审计单位进行审计。甲方应及时将决算资料递交到第三方审计单位。

#### D、签证零星计日工的工作内容如已包含在定额企业管理费、措施费或材料运费中，则结算审核时不予计算。

#### E、签证零星计日工及零星机械使用费，仅适用于定额中没有对应项目的工作内容，如定额中有适用的项目则审核时优先套用定额计取费用。

#### F、结算时承包人需按照发包人要求提供资料。承包人需确保送审资料的完整性、准确性，送审后原则上不得增补任何结算依据资料，如有增补需征得建设单位同意。

G、发包人要求承包人提供图纸的，承包人应按设计资质管理规定及设计规范要求提供设计图纸，经发包人确认后实施，设计费按《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10号）的规定支付。

H、本项目中每个工程的结算造价以审计部门的最终审计结果为准，发包人根据国家造价管理的有关规定以及审计部门审定的价款进行结算，与承包人办理最终价款结算手续。结算审核时审计费用由发包人、承包人按浙价服[2009]84号文件计取。

12.3工程竣工且验收合格后，发包人委托审计单位对工程结算款进行审计。

13.工程验收与保修

13.1承包人应按照工程建设的有关规定，及时如实整理施工记录和技术资料，并由发包人进行检验和签证。

13.2工程总金额超过三万元的隐蔽工程在隐蔽前，承包人应填写隐蔽工程施工检查记录和验收单，并提前通知发包人。发包人应及时组织验收，办妥验收签证后，才可进行下一道工序的施工。

13.3主体工程或关键部位完工，应组织进行中间验收。

13.4当全部合同工程完工，准备交工验收前，承包人应将由施工引起的垃圾、废料或各种障碍物全部清除。并按甲方管理部门的要求，整理提交 三 套竣工资料。

当具备交工验收条件时，承包人应及时提交验收报告，通知发包人组织验收。发包人自接到验收申请后组织有关部门对工程进行验收。

在验收中，如发现有不合格工程，承包人应无条件进行整改或返工，直到验收合格方能签署验收证书。由于施工原因进行整改或返工所增加的费用和延误的工期由承包人负责。

全部工程验收合格，自签署工程竣工报告之日起 七 天内，承包人的人员、机具和材料必须全部退场，并按规定内容整理交齐全部竣工资料。

13.5若拖延清场，按拖延工期处罚。竣工资料不齐或不符合工程归档要求的，不予办理工程结算。

13.6本工程按国家建设工程质量保修的有关规定实施保修。

- 14.违约责任和争议

14.1甲乙双方必须严格执行本合同的各项条款与规定，如不执行或执行不力给工程造成损失的，应承担相应的技术或经济责任。

14.2在工程实施过程中，存在因承包人原因不按合同要求进行结算、施工质量达不到验收标准、懈怠施工等情形的，发包人有权单方面解除合同，没收履约保证金，同时赔偿发包人损失。

14.3双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

- 15.合同生效与终止

15.1本合同经双方加盖单位印章和法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）后生效。

15.2工程通过竣工验收，保修期满后失效。

- 16.组成合同文件的优先顺序

16.1组成合同的各项文件应相互解释，互为说明。除合同另有规定外，其优先顺序如下：

（1）合同补充协议书；

（2）合同协议书；

（3）成交通知书；

（4）询标纪要；

（5）采购响应文件问题澄清通知；

（6）竞争性磋商采购文件；

（7）响应文件及附件；

（8）标准、规范及有关技术文件；

（9）图纸；

（10）其它文件。

17.其它

17.1 合同未列明事项详见招投标文件。

17.2本着友好协商的精神，根据国家的有关法律、法规、规定和工程实际对合同条款进行补充或修改，经补充或修改后的合同条款所形成的合同补充协议书是合同的组成部分，对甲乙双方具有约束力。

17.3本合同一式叁份，其中甲方贰份，乙方壹份。

17.4本合同签订地点：浙江杭州

17.5合同附件：（合同附件，为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。）

合同附件1：工程质量保修书

合同附件2：安全生产责任协议书

合同附件3：文明施工责任协议书

发包人（盖章）：                            承包人（盖章）：

法定(授权)代表人：                          法定(授权)代表人：

经办人：

单位地址：                                  单位地址：

开户银行：                                  开户银行：

账    号：                                  账    号：

电    话：                                  电    话：

年    月    日                          年    月    日

合同附件1：工程质量保修书

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                                            签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

本工程承包范围内的全部工程内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；

3．装修工程为 2 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；（由发包方提供的设备除外）

5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

7．其他项目保修期限约定如下：

其他未经说明的保修期均为2年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为     个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日期起算。

服务期结束    年后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，承包人应当承担相应费用。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当于24小时内到达事故现场抢修。未及时到达事故现场的，一次扣除500元。若因未及时抢修而造成的损失，由承包人承担赔偿责任。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，30分钟内向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：本工程约定的工程质量保证金为工程结算审定总造价的1.5%，工程质量保证金来源：第四季度工程款内一次性扣除。（如果第四季度工程款不足抵扣工程质量保证金，承包人在接到通知后5个工作日内补足，逾期未补足的，每日按应补未补金额的百分之五支付逾期补交违约金）。保证金退款方式：服务期内全部工程竣工（以竣工报告签署日期为准）    年后通过工程质量回访合格后返还保证金的扣除维修费用等（若发生）。承包人对相应设备的安装单位及时进行配合，提供相应的技术服务。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

- 第六章　响应文件格式

1. 电子备份响应文件的外包装封面格式

电子备份响应文件

项目名称：

项目编号： 0625-25217545

供应商名称：（盖章）

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2.响应文件封面格式

竞争性磋商采购响应文件

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：

项目编号： 0625-25217545

供应商名称：（盖章）

供应商地址：

年  月  日

3. 资格证明文件：

采购文件“第二章供应商须知”“三、响应文件的编制”“（一）响应文件的组成”中的“1. 资格证明文件”

4.供应商资格承诺函

供应商资格承诺函

致：              ：

（供应商名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；
  2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
  3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
  4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
  5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、满足落实政府采购政策需满足的资格要求：/

四、满足本项目的特定资格要求：（以下内容必须在响应文件中提供相应的证明材料）

（1）根据《建筑业企业资质标准》以及《市场监管总局关于特种设备行政许可有关事项的公告》的要求，供应商同时具备A和B两项资质；A：建筑工程施工总承包三级及以上资质；B：中华人民共和国特种设备生产许可证（承压类特种设备安装、修理、改造）（涵盖GB2类压力管道）；（2）具有A项资质的供应商具有有效的企业安全生产许可证。

（2）接受联合体，联合体参加本项目政府采购应满足以下条件：

◇两个及以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加本项目政府采购活动，联合体在响应文件中提供联合协议书并明确分工；

◇联合体主办单位和成员单位均应具备资格要求第1条的要求；

◇联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作，按资质等级较低的供应商确定资质等级；

◇联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加本项目政府采购活动。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：       （盖章）                              年    月    日

附件：

联合协议

（以联合体形式磋商的，提供联合协议；格式仅供参考。）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份参加（项目名称）【项目编号：           】磋商。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责磋商和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据采购文件规定及磋商内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合磋商各方产生约束力。

三、本次联合磋商中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：    ；……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物/服务由小微企业制造/承接，其合同份额占到合同总金额   %以上；……。

五、如果成交，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合磋商的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

日期：  年  月   日

附件：

分包意向协议

（成交后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；格式仅供参考。）

（供应商名称）若成为（项目名称）【项目编号：         】的成交供应商，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（供应商名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

供应商名称(电子签章)：

分包供应商名称：

日期：  年  月   日

5. 商务技术文件目录

采购文件“第二章供应商须知”“三、响应文件的编制”“（一）响应文件的组成”中的“2. 商务技术文件”

6.磋商声明函格式

磋商声明函

致：             ：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我             （姓名）系             （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的             项目的磋商采购，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其提供的产品和服务，我方就参加本次磋商有关事项郑重声明如下：

1.本响应文件有效期自响应文件递交截止日起90日。

2.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

3.我方未参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

4.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的磋商。

6.我方委托授权人    （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          本项目的磋商采购活动，

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：       （盖章）                        年    月    日

7.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：               （代理机构名称）：

我               （姓名）系               （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）以我方的名义参加                项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：  （签字或盖章）       法定代表人签名： （签字或盖章）

职务：                              职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

供应商名称：      （盖章）

年    月    日

8.中小企业声明函

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

大运河院区零星维修项目，属于建筑业；承建（承接）企业为（企业名称）         ，从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于        （三选一：中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

9. 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：   （盖章）

日  期：

10．承诺函

承诺函

项目编号：

项目名称：

我公司承诺如下：

1、我公司甲方指定的施工项目进行CAD图纸设计，以及资料收集汇报，以PPT形式呈现，包括但不限于：项目立项依据、施工地点和内容(附图签字版设备安装图和目前现场图)、施工进度计划(各分项施工管理负责人，工期等)、施工安全措施(院感防控如材料运输路线图和消防安全)、施工材料清单及预算总价等。

2、由施工引起的各类设施、设备损坏，以及其他可能造成损坏的内容，由我公司负责修复并承担可能发生的费用。

供应商名称：   （盖章）

日  期：

11．承诺书

承诺书

项目编号：

项目名称：

1、本公司承诺在浙江大学医学院附属邵逸夫医院大运河院区零星维修项目中，将给予采购人最好的服务和优惠。

2、本公司承诺服从采购人及其管理部门的管理，并遵守国家关于工程施工的有关法律法规的规定。

3、本公司承诺遵守采购人对维修所用设备材料的要求，遵循不低于在用品牌的档次和品质。

4、全部工作必须确保安全和质量，并满足采购人对工期和进度的要求。

供应商名称：   （盖章）

日  期：

12.商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：   （盖章）

日  期：

13.技术响应表格式

技术响应表

项目编号：

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

  - 供应商应根据采购需求、对照采购文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

供应商名称：   （盖章）

日  期：

14. 供应商情况表

供应商情况表

项目编号:

项目名称：

| 1 | 供应商名称 |  | 公司成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |  |  |  |
| 3 | 当地代表处地址 |  |  |  |  |  |
| 4 | 法定代表人 |  |  | 企业经理 |  |  |
| 5 | 企业分管安全的副经理 |  |  | 企业技术负责人 |  |  |
| 6 | 电话 |  |  | 联系人 |  |  |
| 7 | 传真 |  |  | 电子邮箱 |  |  |
| 8 | 注册地 |  |  | 注册年份 |  |  |
| 9 | 单位职工人数 | 人 |  | 单位最近一年总营业收入 |  | 万元 |
| 10 | 企业或社会团体办公场所的面积： |  |  |  |  |  |
| 11 | 主营范围 1、_____________________________________ 2、 ____________________________________ |  |  |  |  |  |
| 12 | 最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |  |
| 13 | 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 |  |  |  |  |  |
| 14 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |

供应商名称：   （盖章）

日  期：

15、施工技术响应文件格式

（具体内容和格式自拟，形式不限）

内容应包括：

- 供应商在现场踏勘和了解项目实际情况的基础上，针对医院日常各类维修工程的特点和施工环境等，编制有针对性的施工方案。

- 确保工程质量、进度、安全满足采购要求的具体措施和保证体系。

- 对驻院服务的施工队伍的组织和安排的详细阐述。

- 拟派项目经理的建造师注册证书和“三类人员”B类证书；

- 拟派现场安全管理人员具有“三类人员”C类证书；

- 其他供应商认为需要提供的技术资料或与评审评分有关的技术资料等。（如有）

- 各种附表（参考格式附后，但供应商也可按需自拟）

表1   拟投入的主要施工机械设备表

| 序号 | 机械或 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 (KW) | 生产 能力 | 用于施工 部位备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2   劳动力计划表

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注:供应商应按所列格式提交估计的劳动力计划表。 本计划表是以每班八小时工作制为基础的。

表3  驻院服务的施工队伍的情况表

| 姓名 | 在供应商单位职务 | 拟派本项目的岗位或工作内容 | 职称 | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 同类工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4  项目经理情况表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 从事项目经理 年限 |  |  |  |  |  |
| 项目经理资格证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 | 建设规模 |  |  | 开、竣工 日期 |  | 在建或已完 |  |  |  | 工程质量 |

16. 材料品牌响应表格式

材料品牌响应表

本次主要材料推荐品牌见下表，供应商选定生产厂或品牌【必须填报，且只能填一个（选择“同档次及以上”的，应写明所选的生产厂或品牌）】，供应商未作填报，主要材料品牌由采购人指定，供应商不得有异议。

| 序号 | 材料名称 | 生产厂或品牌（参照或相当于） | 供应商响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥 | 尖峰、三狮、海螺 |  |
| 2 | 防水卷材、防水涂料 | 东方雨虹、杭州绿都、禹王 |  |
| 3 | 防火涂料 | 中南、国泰、卓月、西子 |  |
| 4 | 铝型材 | 广东南华、兴发、广亚 |  |
| 5 | 钢材 | 沙钢（江苏张家港）、马钢（安徽马鞍山）、宝钢（上海）、中天 |  |
| 6 | 抗菌石英纤维板 | 优珏、森旺、富美家 |  |
| 7 | 硅钙板 | 旺江南、威丽特、松本 |  |
| 8 | 抗倍特板 | 富美家、中天、威盛亚 |  |
| 9 | 门五金件(含闭门器、应锁) | 顶固、诺托、丝吉利娅 |  |
| 10 | 细木工板、木饰面板 | 兔宝宝、千年舟、莫干山 |  |
| 11 | 地砖、墙砖 | 诺贝尔、冠军、斯米克、蒙娜丽莎 |  |
| 12 | 铝扣板、蜂窝铝板 | 杭之杰、乐思龙、龙牌 |  |
| 13 | 轻钢龙骨石膏板 | 泰山、可耐福、龙牌 |  |
| 14 | GFK抗菌板 | 杭州希迩德、歪歪树、深圳华宇 |  |
| 15 | PVC塑料地胶垫 | 阿姆斯壮、洁福、得嘉 |  |
| 16 | 乳胶漆（涂料）、油漆 | 立邦、多乐士、华润 |  |
| 17 | 人造石 | 中讯、华纳石、K & L 客乐思 |  |
| 18 | 铝塑板 | 上海吉祥、雅泰、吉祥伟晔 |  |
| 19 | 树脂门 | 申科、航天康达、森森德利 |  |
| 20 | 木质门 | 嘉启富、千年舟、兔宝宝、欧派、Tata |  |
| 21 | 钢制门及钢制防火门 | 亚萨合莱、北京霍曼、西姆顿、艾思迈尔 |  |
| 22 | 电动门门机 | 多玛、欧美嘉、欧尼克、GMT |  |
| 23 | 防静电活动地板 | 常州沈飞、索利得、汇丽 |  |
| 24 | 玻璃 | 南玻、杭玻、耀皮、信义 |  |
| 25 | 防辐射门窗 | 宁波恒盾、杭州卫康、科安环境 |  |
| 26 | 薄壁不锈钢管 | 无锡金羊、南京金口、浙江康帕斯 |  |
| 27 | 塑料管 | 中财、公元、伟星 |  |
| 28 | 卫生洁具、水龙头 | 四维、箭牌、九牧 |  |
| 29 | 橡塑保温 | 华美、福乐斯、凯门富乐斯 |  |
| 30 | 报警设备 | 北京利达、中消、海湾 |  |
| 31 | 阀门 | 埃美柯、冠龙、开维喜 |  |
| 32 | 热镀锌钢管 | 浙江金洲、上海劳动、天津利达 |  |
| 33 | 配电箱元器件 | 施耐德、ABB、西门子 |  |
| 34 | 桥架、金属线槽 | 远大、浩翔、博奥、杭垚天一 |  |
| 35 | JDG管 | 无锡亚峰、盛通天一、湖南武陵源 |  |
| 36 | 电线、电缆 | 杭州永通、元通、万马 |  |
| 37 | 应急照明及疏散指示系统（含疏散指示灯和应急灯具） | 台谊、博朗耐、并坚（要求与现有系统兼容） |  |
| 38 | 普通照明灯具（含光源） | 西顿、飞利浦、欧司朗 |  |
| 39 | 开关、插座 | 公牛、鸿雁、西门子 |  |
| 40 | 电气火灾监控系统、消防电源监控系统、防火门监控系统 | 中消、海湾、北京利达、安舍（要求与现有系统兼容） |  |
| 41 | 风机 | 聚英、清风、远宏 |  |
| 42 | 双电源切换开关 | 施耐德WATSN系列、ABB 0TM8D系列、溯高美ATYS系列 |  |
| 43 | 塑壳断路器 | ABB T系列、施耐德NSX系列、西门子3VL系列 |  |
| 44 | 微型断路器，漏电开关 | ABB S系列、施耐德ic65系列、西门子5SY系列 |  |
| 45 | 隔离变压器及绝缘监测 | 施耐德、ABB、溯高美 |  |
| 46 | 接触器，热继电器 | ABB、施耐德、西门子 |  |
| 47 | 空调系统末端（风机盘管和新风机） | 特灵、约克、开利、新晃 |  |
| 48 | 空调 | 大金、三菱电机、三菱重工 |  |
| 49 | 空调铜管 | 宏泰、海亮、利丰 |  |
| 50 | PVC给排水 | 中财、陆之杰、公元 |  |
| 51 | 电箱 | 鸿雁、星予、创续 |  |
| 52 | JDG管 | 华东天一、浙杭天一、宏峰 |  |
| 53 | PPR管 | 伟星、中财、伟星 |  |
| 54 | 阀门（水阀） | 上海冠龙、埃美柯、良工春江 |  |
| 55 | 蒸汽阀门 | 沪工、阿姆斯壮、斯派莎克 |  |
| 56 | 消火栓、消防箱 | 金盾、信达、奋力 |  |

注：▲根据《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》的要求，涉及强制采购节能产品的材料（设备），本工程必须按照通知的要求使用强制采购节能产品的材料（设备）。

17.报价文件目录

采购文件“第二章供应商须知”“三、响应文件的编制”“（一）响应文件的组成”中的“3.报价文件” 。

18.磋商响应函格式：

磋 商 响 应 函

致：                 （代理机构名称）：

根据贵方为                      项目的采购邀请（项目编号：            ），                 （供应商名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件各一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件、澄清（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在参加磋商之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本响应文件有效期自磋商日起90日。

4.如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.如成交，我公司将自成交公告发布之日起5个工作日内按采购文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

6.供应商同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料。

7.与本此采购有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                   邮编：__________   电话：______________

传真：______________供应商代表姓名 ___________  职务：

供应商名称:        (盖章)

开户银行：                         银行帐号：

日期:_____年___月___日

19.报价一览表

报价一览表

项目编号：                                   单位：元

| 序号 | 报价内容 | 初始报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单项工程报价 | % | 折扣 |
| 2 | 定额消耗量里的人工单价 | % | 折扣 |
| 3 | 零星计日工（俗称包清工）报价 | % | 折扣 |
| 4 | 零星机械使用费 | % | 折扣 |
| 5 | 建筑垃圾清运单价 | 元/车 | 单价 |
| 6 | 零星维修统一定价清单 | % | 折扣 |

注：折扣的填报举例：

（1）如“单项工程报价”填报的折扣为90%，结算价=按照定额计价法计算的工程价款（除不纳入总价下浮内容外）×90%+不纳入总价下浮价款

（2）如“定额消耗量里的人工单价” 填报的折扣为110%，定额消耗量里的人工单价结算价=“人工信息价及指数”×110%

（3）如“零星计日工（俗称包清工）报价”填报的折扣为110%，结算价=“人工工资信息”×110%

（4）如“零星机械使用费”填报的折扣为80%，结算价=“机械设备信息价”×80%

（5）建筑垃圾清运单价包含垃圾清运和处置费用，按照每车报价（每车不少于6个m³）。

（6）如“零星维修统一定价清单”填报的折扣为80%，结算价=“零星维修统一定价清单”单价×80%

供应商名称：   （盖章）

日  期：

20.代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了采购文件（项目编号：0625-         ）并在此承诺：

如成交，我公司将自成交公告发布之日起5个工作日内按采购文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（供应商）法定名称:__________（盖章）_________

承诺方（供应商）法定地址:

联系电话：

联系传真：

承诺日期:_____年___月___日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。