公开招标采购文件

项目编号：ZJ-2531472

项目名称：医院眼科PACS系统升级改造

温州医科大学附属眼视光医院

浙江国际招投标有限公司

2025年6月

目  录

第一章  招标公告	3

供应商须知前附表	6

第二章  采购内容及需求	11

第三章  供应商须知	20

第四章  评标办法	32

第五章  采购合同	36

第六章  投标文件格式	42

# 第一章  招标公告

项目概况

温州医科大学附属眼视光医院医院眼科PACS系统升级改造招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取获取（下载）招标文件，并于2025年07月15日09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJ-2531472

项目名称：温州医科大学附属眼视光医院医院眼科PACS系统升级改造

预算金额（元）：880000

最高限价（元）：/

采购需求：

标项名称：医院眼科PACS系统升级改造

数量：1

预算金额（元）：880000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件

备注：

合同履约期限：标项 1，按采购文件要求

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：供应商为中小企业，本项目专门面向中小企业采购（监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业）

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：/至2025年07月15日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年07月15日 09:00（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2025年07月15日 09:00

开标地点（网址）：线上（政府采购云平台（www.zcygov.cn））

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）采购项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）。
（2）根据《浙江省财政厅关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）第6条规定接受金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，且已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总机构授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力。
（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。
（4）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该项目的投标。
（5）本项目采购文件公告期限为本公告发布之日起5个工作日。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：温州医科大学附属眼视光医院

地    址：浙江省温州市鹿城区学院西路270号

传    真：

项目联系人（询问）：张贤红

项目联系方式（询问）：0577-88068846

质疑联系人：金益波

质疑联系方式：0577-88068884

2.采购代理机构信息

名    称：浙江国际招投标有限公司

地    址：浙江省杭州市西湖区文三路90号东部软件园1号楼3楼

传    真：/

项目联系人（询问）：李博，苑洪春，潘安騄

项目联系方式（询问）：0571-81061817，13819182767

质疑联系人：徐钱良

质疑联系方式：0571-81061800

3.该项目由采购人处理采购争议。质疑环节，采购人委托采购代理机构处理的，可由采购代理机构答复。对质疑答复不满意的，向采购人内部设置的采购监督机构反映。

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 供应商须知前附表

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：温州医科大学附属眼视光医院 采购人地址：温州市鹿城区学院西路270号 联系人：张贤红 联系电话：0577-88068846 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：浙江国际招投标有限公司 地址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼 联系人：李博，苑洪春，潘安騄 联系电话：0571-81061817，13819182767 邮编：310012 Email：13819182767@139.com |
| 3 | 踏勘现场 | 自行踏勘 |
| 4 | 资金来源 | 已落实 |
| 5 | 环境标志产品 节能产品 | （1）严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 （2）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。 ▲（3）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。 - 属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。 不适用 □适用 |
| 6 | 投标产品主体 | □适用 不适用 |
| 7 | 投标保证金 | □适用 不适用 |
| 8 | 投标文件有效期 | 自投标截止时间起90天 |
| 9 | 投标截止时间 | 按“招标公告”规定 |
| 10 | 投标地点 | 按“招标公告”规定 |
| 11 | 开标时间和地点 | 按“招标公告”规定 |
| 12 | 投标答疑 | 供应商如认为采购文件表述不清晰的，请于2025年6月30日17：00之前将疑问发送至该电子邮件（邮箱13819182767@139.com）。答疑回复内容是采购文件的组成部份，并将以更正公告的形式在本采购公告发布的同一媒体发布，请供应商密切关注更正公告。 |
| 13 | 采购文件的澄清与修改 | 采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，将以更正公告的形式在采购公告发布的同一媒体发布。采购文件的修改和澄清（答疑）答复的文件作为采购文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。若后续仍有更正内容，将继续以更正公告形式在本网站发布，请供应商密切关注更正公告。 |
| 14 | 投标文件形式 | 本项目实行电子投标。 供应商应准备2种形式的投标文件：电子加密投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。 （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（后缀格式为.jmbs） （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份投标文件，用于供应商电子加密投标文件解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。备份投标文件（后缀格式为.bfbs）以U盘形式提供。 |
| 15 | 投标文件的上传和递交 | （1）电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密文件，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至浙江政府采购网，到达开标时间后，供应商自行解密。（具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。） 供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。 （2）备份投标文件：投标截止时间前，供应商应将备份投标文件递交至温州市鹿城区车站大道789号，智慧谷i幢2楼2017室，接收人：李博，电话：13819182767，以便电子加密投标文件解密异常时应急使用。 备份投标文件递交要求：供应商须将备份投标文件以U盘形式单独放在密封袋中，密封后并在密封袋上注明投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。未密封包装或者逾期送达的“备份投标文件”将不予接收。 供应商若选择非开标当天递交，请确保在2025年7月14日17：00之前，将备份投标文件通过快递形式或直接送达采购代理机构处，以便标书解密异常时应急使用（地址：温州市鹿城区车站大道789号，智慧谷i幢2楼2017室，接收人：李博，电话：13819182767） |
| 16 | 询标澄清 | 在评标过程中，如评审小组对投标文件有疑问，由评审组长或代理机构代为将问题汇总后发起询标澄清函，供应商应在规定截止时间前回复相关内容并提交。 |
| 17 | 质疑 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条的规定，供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指： （一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日； （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日； （三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。 根据《政府采购质疑和投诉办法》第十三条，采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。 |
| 18 | 投诉 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十五条的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 # 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。 |
| 19 | 样品 | 不提供 |
| 20 | 演示 | 不要求 |
| 21 | 支持中小企业 | 1.说明 （1）中小企业 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 投标文件中须同时出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库（2020）46号】规定的《中小企业声明函》。 （2）残疾人福利性单位 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业； （3）监狱企业 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 2.本项目采购标的为：医院眼科PACS系统升级改造 3.所属行业为：软件和信息技术服务业 |
| 22 | 联合体投标说明 | （1）以联合体形式投标的，联合体各方的业绩证明材料均认可。 （2）以联合体形式投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按采购文件评标细则要求提供材料的，视为符合评审要求。 |
| 23 | 其他 | （1）采购文件中凡标注“▲”的条款均为实质性要求，不响应的投标文件将作无效标处理。 （2）供应商未上传电子加密投标文件，其投标无效。 （3）供应商上传了电子加密投标文件，未提供备份投标文件，解密出现问题后，由此导致对该供应商投标无法评审的，其后果由该供应商自行承担。 （4）各供应商自行在浙江政府采购网下载或查阅采购文件和相关更正公告等，不另行通知，如有遗漏采购人、采购代理机构概不负责。 （5）两家或两家以上供应商提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，后果由供应商自行承担。 （6）根据《浙江省财政厅关于进一步规范政府采购秩序促进公平竞争的通知》（浙财采监〔2025〕2号文件）的要求，在评审结束后、合同签订前，采购人、采购代理机构将通过网站查询、原件核对等方式对中标（成交）供应商在投标（响应）文件中涉及客观分评审内容的业绩、检测报告、认证证书等资料的真实性进行复核，发现供应商提供虚假材料的，将书面报告本级财政部门。 |

# 第二章  采购内容及需求

一、概述

本次招标采购医院眼科PACS系统升级改造，供应商应根据采购文件所提出的技术和服务要求，综合考虑适应性，选择具有最佳性能价格比的方案前来投标。希望供应商以优良的产品、服务和优惠的价格参与竞争。

二、总体要求

1、供应商应需提供总体项目理解及设计方案。

2、供应商应具有完善的管理体系。

3、供应商应具有相关项目实施经验。

4、供应商在需提供详细的实施方案，质量和工期保证措施，培训方案。

5、供应商组建的项目团队，包括项目经理和团队人员。实施人员应具有类似项目的实施能力和相关背景，能较好的完成本项目的建设工作。

6、供应商制定适合本项目的质量控制方法和措施，培训方案，验收方案。

7、供应商应具备完善的售后服务体系。

三、招标技术要求

| 一 | 技术参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术架构改造 | 1）支持适配-国产服务器。 |
|  |  | 2）支持适配-国产操作系统。 |
|  |  | 3）支持适配-国产数据库，并负责完成历史数据迁移到国产数据库工作，保证对升级改造前历史数据、历史文件的连续访问。 |
|  |  | 4）系统基于B/S架构为主，使用兼容主流浏览器如（如Chrome、Edge、 Friefox最新版本）。如果设备上确实存在客户端程序，也需要通过WEB进行控制交互。 |
|  |  | 5）应用服务器支持HTTPS通讯。 |
|  |  | 6）采用跨平台语言实现主服务器网站应用功能。 |
|  |  | 7）国产服务器、操作系统、数据库，或提供技术证明其符合国家信创产业技术路线要求（如通过工信部兼容性认证），由医院统一购置。 |
| 2 | 融合性 | 1）能满足采购人数据共享、互联互通的要求，能与采购人的其他系统共享、互联互通。根据采购人技术规范，将系统全量数据接入数据集成平台，能提供数据字典与表结构。 |
|  |  | 2）根据采购人需求，可以配合开展数据提取与数据应用等工作。支持采购人集成平台对接，获取集成平台中的数据内容，包括但不限于患者检验结果、检查报告、医嘱内容等。 |
|  |  | 3）减少跨系统使用困难，数据集成需满足实时性要求（延迟≤1秒），优先采用消息队列（如Kafka/RabbitMQ）或API接口，若使用中间库需说明技术必要性并提供性能保障方案，需支持消息队列，支持基于Docker/ Kubernetes部署的WebApi服务，保证与其他各子系统可以方便集成。系统允许多种认证方式，如OIDC协议、OAuth2.0协议。 |
|  |  | 4）系统采用多层体系架构，充分考虑到系统今后纵向和横向的平滑扩张能力；能够根据采购人实际需求进行应用系统的功能重组、二次开发，编制特殊功能模块，系统修改与升级。 |
|  |  | 5）客户端支持 windows 10及以上，浏览器兼容Firefox、Edge 、Chrome 100及以上版本。（二选一：不需要另行安装插件就可以支持系统应保证客户端浏览器的正常使用。浏览器插件需支持静默安装及参数自动配置） |
| 3 | 安全保障能力 | 1）支持对用户的身份进行管理。 |
|  |  | 2）支持对用户身份的访问权限控制。 |
|  |  | 3）支持对数据加密，保障数据不被窃取。 |
|  |  | 4）应启用安全审计功能，审计覆盖到每个用户，对重要的用户行为和重要安全事件进行审计。 |
|  |  | 5）应采用国密算法或国际通用算法保证重要数据在传输过程中的保密性，包括但不限于鉴别数据、重要业务数据和重要个人信息等。 |
|  |  | 6）应提供重要数据的本地数据备份与恢复功能。 |
| 4 | 运维保障能力 | 1）支持对系统的运行状态的监控。 |
|  |  | 2）支持对系统实时运行参数的统计信息的监视。 |
|  |  | 3）支持对多服务器节点的集中控制。 |
|  |  | 4）支持对集成应用中往来消息跟踪。 |
|  |  | 5）产品稳定性要求：系统支持 7*24 小时不间断运行；具备完善的使用授权、监控和日志管理机制，能够针对各类访问进行审计；系统应提供相应数据备份/恢复功能，制定合理的备份策略并确保备份数据的有效性及可用性。 |
|  |  | 6）每年需定期（如寒暑假高峰期等）安排专业工程师，对系统、数据库及周边环境进行巡查，确保系统正常稳定运行。每半年安排数据库工程师，对数据库安全性、性能、备份情况进行巡查，提供巡检报告，并对备份进行还原测试，确保数据安全。 |
|  |  | 7）变更管理：需按照采购人变更管理制度，提前告知采购人变更计划与变更日志，以及变更回滚方案，支持灰度发布（可以针对某些客户端发布试用，便于及时发现问题，避免大面积故障） |
| 5 | 售后保障能力 | 1）核心业务模块（如检查主流程）可用性≥99.99%，非核心模块≥99.9%”，提供7*24小时服务保障，接到采购人技术支持请求或故障报告后，需在5分钟内安排技术人员提供远程支持。30分钟内无法远程解决，需安排专业工程师来院处理。 |
|  |  | 2）如果由于产品自身缺陷产生问题，需供应商在1小时内完成明确响应，3小时内解决重大系统故障，常规问题24小时内完成问题修复。若无法在24小时内解决的，将提供备用方案以实现业务的线上正常运行。 |
|  |  | 3）提供不同级别，不同故障情况下的应用系统的应急预案（指技术实现方案）。避免因计算机故障导致的医疗工作的延迟和医疗差错。 |
|  |  | 4）对于系统操作、功能介绍等方面的咨询，供应商自接收问题时起，1小时内完成明确响应，3小时内提供相关说明或方案文档并完成咨询问题的解答。服务周期内，需供应商提供产品快速迭代及优质体验服务，软件功能不断升级优化，不断提升使用者的操作体验，完善业务流畅度。 |
|  |  | 5）维保期内，免费提供软件的后续版本升级。 |
| 6 | 信息安全能力 | 1）系统应符合我国相关部门制订的政策，对安全策略、密码与安全设备选用、网络互联、安全管理等必须符合我国信息安全法律法规。 |
|  |  | 2）系统具备严格的数据及权限管理体系，为保障数据的安全性，数据必须存储在医疗机构内部，对外网数据交互必须有严格的安全机制。在保存数据安全的前提下，以最小化原则开通外网访问。 |
|  |  | 3）投标方须承诺对个人隐私信息进行严格的加密，数据传输过程中，应采用相关数据加密技术，对数据进行加密处理，确保数据在传输过程中的数据安全 |
|  |  | 因投标方系统程序漏洞导致的信息安全风险，投标方须承诺终身免费升级修补。 |
|  |  | 4）投标方应当建立有效的安全漏洞发现机制，通过内部检测、用户反馈、第三方安全机制报告等渠道，及时发现其所提供的产品存在的漏洞； |
|  |  | 5）投标方发现或收到安全漏洞报告时，应立即进行验证和评估，并尽快与采购方进行协商，并按采购人的要求制定漏洞修复计划及实施方案，经采购人确认后在规定时间内完成漏洞的修改； |
|  |  | 6）漏洞修复完成后，投标方就对修补结果进行验证和测试，确保安全漏洞已被完全修复，并通知采购人。 |
|  |  | 7）提供多种认证方式,并能够提供严谨的用户密码策略，支持强密码管理； |
|  |  | 8）系统及服务的数据库连接字符串需加密存储，并提供管理工具支持采购方自主修改； |
|  |  | 9）保证系统中的数据安全，保证系统中的数据不被非法阅读、篡改，确保非法用户不能进入本系统，数据须加密存储和传输。 |
|  |  | 10）具备完整的安全访问策略，针对用户自由灵活的分级权限配置方式，具有严格控制数据访问权限的能力。 |
|  |  | 11）阻止非法篡改数据的操作并对非法操作行为及时预警。 |
|  |  | 12）要求支持同城双活、防DDos 黑客攻击、高带宽负载均衡等各类高可靠和高安全技术保障。需防御≥50Gbps流量攻击，清洗成功率≥99%。 |
|  |  | 13）系统符合三级等保要求，并配合采购人做好三级等保测评 |
| 7 | 系统实施 | 1）支持分布式部署，可高效、方便的支撑多院区应用需求。 |
|  |  | 2）提供本地化部署方案，需要支持高可用性以及相关的负载均衡机制。系统对接、系统测试、上线实施阶段投标方需安排技术人员驻场。 |
| 8 | 系统培训 | 1）根据业务模块及使用人员，进行系统和规范的产品培训，并向操作人员提供产品使用手册。 |
| 9 | 接口要求 | 1）维保期内，免费提供本系统端的统一标准查询数据接口的开发、调试及相关文档，方便交付给第三方系统进行对接。 |
|  |  | 2）系统对接需符合采购人接口规范，根据采购人需求接入ESB平台。 |
|  |  | 3）支持医院要求数据的消息对列对接 |
|  |  | 4）支持《医院信息互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版）》中互联互通四甲有关检查要求对接。 |
|  |  | 5）支持系统性能监测的可视化。 |
| 10 | 其他 | 1）终端用户操作性能指标：软件系统要体现易于理解掌握、操作简单、提示清晰、逻辑性强，直观简洁、帮助信息丰富等特点，保证操作人员以最快速度和最少的击键次数完成工作。 |
|  |  | 2）维保期内，因国家政策要求，采购人业务需求，技术、硬件升级等原因，供应商需提供免费的系统迁移服务，包括但不限于将系统迁移至信创平台；要求数据库间直接迁移，拒绝采用会遗失业务中间过程数据的方式， 数据迁移需保证业务中间过程数据完整，提供比对工具验证一致性 |
|  |  | 3）在迁移过程中，供应商需保证数据的准确性和一致性，确保迁移后的数据在格式、内容、编码方面与迁移前完全一致。 |
|  |  | 4）系统迁移后，供应商确保产品能够正常运行，满足采购方的业务需求和技术要求。并协助采购方对功能进行验证和测试，确保新功能符合采购方的数据展示及分析需求。 |
|  |  | 5）供应商应采取必要措施，防止数据迁移过程中发生数据泄露、丢失和被篡改，迁移后，需要提供数据完整性和安全性的报告。 |
|  |  | 6）维保期内，根据采购人业务需求，提供免费的报表制作及数据查询接口 |
| 二、 | 功能模块 |  |
| 1 | 眼科检查危急值管理 | 1）、可以对眼科某项检查的测量值进行危急值配置并监测，比如角膜内皮检查CD值，当小于500个/mm2，眼底照相/OCT检查的检查诊断含视网膜中央/分支动脉阻塞（首次发现）等 |
|  |  | 2）、将1发现的检查危急值对接电子病历系统的危急值管理子系统，做好识别、发送、接收、反馈。 |
|  |  | 3）、眼科检查危急值的记录提供查询功能（含2的内容） |
| 2 | 检查系统支持闭环管理 | 1）检查系统要按要求对接医院的360患者视图，包括报告查询页面（临床医生）和报告工作站（医技人员）。 |
|  |  | 2）检查系统可以提供闭环轴的节点信息：比如开单时间，预约时间，收费时间，登记时间，开始检查，检查完成，报告时间、审核时间等 |
|  |  | 3）针对2的要求做一定改造，目前开始检查时间用的是信息填写的时间，而且有些设备取不到信息填写时间，要求系统改造成可以记录上述提到的操作时间。 |
| 3 | 眼科检查数据 | 1）眼科常规检查提供web化版本，并支持中英文部署防止乱码. |
|  |  | 2）眼科检查的解析数据提供业务确认功能，可以对检查数据是否正确做一定保证，避免医疗事故。要求按照设备ID配置是否进行业务确认，因为不是所有的检查数据都需要业务确认。 |
|  |  | 3）眼科检查解析数据和结构化的数据结果要可以根据要求进行下载，也要提供对应的接口给HIS，方便HIS互联互通及对接医疗系统（比如电子病历、病历质控等系统）。 |
|  |  | 4）眼科检查解析数据提供管理端，比如哪项检查，对应的设备，提供的解析方案，解析的结果（解析内容，解析时间，解析是否成功等）。 |
|  |  | 5）需支持图片中含有数值的解析，支持OCR识别，由于OCR识别精度有限，需进行必要的人工确认。(如2的业务确认功能） |
|  |  | 6）数据解析的后台任务需要提供巡查和对账功能，如果后台的数据解析失败，超过一定的重试次数后应该有报警提醒功能。 |
| 4 | 适配数据规范改造 | 1） 建立检查统一查询列表操作界面，含有完整性所需的信息检查项目、申请科室、申请医师、申请时间、预约时间检查状态进行展现，检查状态的变化应采用流程图样式进行表现（比如开单时间，预约时间，收费时间，登记时间，开始检查，检查完成，报告时间、审核时间等）；操作具备：登记确认，开始检查、检查完成，取消检查操作。 |
|  |  | 2） 对接全院电子病历系统，支持调用现有电子病历内容，支持电子病历调阅PACS检查结果。 |
|  |  | 3） 对已经数据提取的测量结果跟随检查项目进行展示，并建立参考值范围字典，进行异常标记展现。 |
|  |  | 4） 在开单环节按照日历表形式重建检查安排时间表，显示号源、预约数量、患者信息。 |
|  |  | 5） 支持在检查安排时间表上进行预约操作。 |
|  |  | 6） 按照一定规则，自动推荐最近的检查项目预约时间选择，并由使用者可以选择单个病人或批量病人，进行批量预约或个性化预约，并支持使用者在自动的基础上手动可以调整其中每个检查项目的预约时间进行确认预约。 |
|  |  | 7） 在1）基础上，显示每个检查项目的检查时间、报告数量，报告页数，检查技师、报告医师、报告时间、审核医师、审核时间，还要提供对检查报告、影像的管理，包含，连接调阅报告和影像，删除报告、影像（逻辑），报告、影像指派（匹配关联）给患者。并含有一些简单的统计，如查询的检查项目、报告文件、图像文件数量。 |
|  |  | 8） 支持结构化报告，实现报告内容有可定义格式与样式模版，书写报告时可根据项目、诊断提供选择内容模版。 |
|  |  | 9） 有界面可以设置数据访问权限控制机制，支持建立用户组，用户，按照仅申请医生可访问其申请的患者、仅申请医生所在的用户组可访问该组医生申请的患者，仅指定用户组（多个）可访问全院患者、仅指定用户（多个）可访问全院患者、无条件限制访问全院患者的规则判断是否运行访问浏览。 |
|  |  | 10） 对接HIS系统和CA系统，采用单点登录，进行统一的身份认证功能。 |
|  |  | 11） 对接CA系统，重新对结构化报告进行电子签名。 |
|  |  | 12） 在一些检查项目中实现有明确检查所见、检查结论的结构化数据对接返回HIS或者EMR系统，如超声、眼底造影、OCT报告等 |
|  |  | 13） 支持调用全院的知识库系统，如没有全院的知识库系统,则独立建立和眼科检查相关的知识库体系。 |
| 5 | 报告工作站改造 | 1） 支持纯WEB自定义样式模版设计功能，使用电子病历控件支持常规编辑组件。 |
|  |  | 2） 支持纯WEB自定义样式模版的管理功能，如新建、归类、数据项绑定。 |
|  |  | 3） 支持Chromium内核浏览器加载样式模版进行编辑，显示获取的图像列表、支持插入图像、引入结构化数据、引入内容模版词条语句，形成结构化报告。 |
|  |  | 4） 将现有的设备输出报告部分检查结果内容作为结构化报告的图片插入以完成类似传统检查的超声、内镜、放射报告功能。 |
|  |  | 5） 支持结构化报告中的检查所见、检查结论、可引用的提取数据、或者填写的其他数据独立绑定保存至数据库，以提供其他系统互联互通使用。 |
|  |  | 6） 支持CA电子签名，最好报告工作站登录的时候CA登录并授权（这样可以防止忘记CA授权），也可以跳过CA授权登录（防止CA有问题或不需要CA的情况），支持批量CA和患者手机CA签字，并且可以查看本人或某个检查的是否CA并可以重新发起CA。目前我们主要是CA文件签，可以按实际临床要求支持内容签。 |
|  |  | 7）B超工作站需要支持同一个电脑对接2台超声设备。（业务要求：目前有一台移动式彩超，放在B超旁边，这样有需要的时候直接切换到做彩超不需要换房间） |
|  |  | 8）新版报告工作站还要支持历史报告查看，并且可以复制文字 |
|  |  | 9）新版报告工作站要提供眼轴和角膜地形图相关字段的对比，要列出这个pid对应的同类检查的要求字段供检查人员查看，比如这个pid做过的眼轴包括IOL500，IOL700，OA2000等的数，角膜曲率（K1,K2和轴向值）在相同模式下的比较。 |
|  |  | 10） 提供页面支持报告审核功能，包含自动审核，人工审核，可根据不同的设备进行配置进行何种审核方式。 |
| 6 | 质量控制模块 | 1） 图像质控：在浏览图像时，进行人工图像拍照质量评测的质控记录，并含有图像质量或拍照目的不满足的记录，并发回检查科室处理的提醒，并记录是否处理。提供独立页面显示查询这些质控记录信息列表。应在质控记录表中保存体现每次质控结果。 |
|  |  | 2） 检查结构化数据的审核：在多种方式进行数据解析处理提取后，需要有独立的界面及时地让检查执行者进行确认结果并审核提交。审核需记录时间、设备电脑标识、审核人。应在质控记录表中保存体现本次质控结果。 |
|  |  | 3） 数据引用审核：数据引用需明确地提示核对引用数据与引用后的结果显示一致，保证引用的一致性，并记录引用时间、设备电脑标识、引用人。应在质控记录表中保存体现本次质控结果。 |
|  |  | 4） 结构化报告质控：建立漏项、无关联性的数据项质控规则，并在报告保存时进行质控检查并进行提示，该提示应在质控记录表中保存体现本次质控结果。 |
|  |  | 5） 质控记录的查询和展示，已获取质控的发生的功能点，时间，对应患者，质控内容，符合情况，设备电脑标识，操作者，以展示质控工作效果。 |
|  |  | 6）质控管理要求独立于PACS2.0管理，并综合管理里的质控管理和这块质控管理单独部署一个，后续视光检查室也有要求质控 |
| 7 | 设备监控 | 1）设备信息的配置管理界面 |
|  |  | 2）要求能统计设备产生的效益，比如可以统计到设备关联的医嘱及对应的收费明细及金额 |
|  |  | 3）能统计设备相关的绩效数据，按照检查量、检查金额按照检查人员，检查科室和检查设备，为医院运营绩效提供核算依据。 |
| 8 | 日志数据跟踪 | 1） 建立关键数据状态改变的业务日志记录，如申请提交、申请登记确认、开始检查（一键传输）、检查完成（设备打印）、报告开始(新建结构化报告）、报告完毕（提交结构化报告）、检查结构化数据生成、检查结构化数据的审核、数据引用审核、取消检查、删除报告、删除影像、指派报告、指派影像，浏览检查（打开某个病人的检查浏览页面）的时间，操作者，设备标识。 |
|  |  | 2） 建立根据查询显示界面，按照检查项目显示查询结果，显示数据流程状态改变。 |
|  |  | 3） 数据未到达定义的最终状态如检查完成，报告完毕，取消检查等，在2）中 应可以查询到，并进行相应提示。 |
|  |  | 4）提供交互界面支持业务日志查询，不要传统的txt日志（占空间，还要连到服务器上查询，如果服务器配置的负载均衡的话根本不知道在哪台服务器上） |
| 9 | 自动消息提示 | 1）多处含有需要消息提示的处理的地方，应建立提示机制。包含3种，强提示，如危急值反馈信息进行强提示，窗体独占浮动显示，不进行处理不消失。冒泡驻留提示，如质控反馈信息、超时尚未完成检查等非紧急提示。固定数据项提示，如测量值指标范围超出等，以鲜明样式区别即可。 |
| 10 | 临床业务应用改造 | 1）超声类检查，如B超、彩超的设备如果支持DICOM的，需要采集DICOM文件并解析，供检查人员写报告时可以自动采集有关数据。 |
|  |  | 2）OCT如果设备产出的DICOM支持图像间的关联，则支持联动显示（眼地图+断层）和（眼底图+血流+ENFACE+断层），或设备支持浏览程序调用提供API接口，则支持调用设备浏览程序。 |
|  |  | 3）结构化报告提供根据临床诊断、检查备注、检查诊断（如超声类）检索有关pid的检查。 |
|  |  | 影像浏览器，如果设备产出的图像信息中包含标尺信息即每个像素点代表物理实际尺寸mm，则支持DICOM文件的测量（特别是OCT断层测量）。 |
|  |  | 4）结构化报告支持对历史报告的浏览，提供历史报告中含有的文本文字复制。 |
|  |  | 5）按照临床要求提供同一pid患者的眼轴数据的曲线绘制，支持IOL500，IOL700，OA2000检查数值。 |
| 11 | 其他配合 | 1）所有检查软件（包括一键传输，常规检查（小眼睛）、报告工作站、综合管理等所有现有检查软件）要求对接医院统一单点登录或统一登录门户，避免多套账户密码 |
|  |  | 2）配合HIS医嘱开单有关要求改造 |
|  |  | 3）配合互联网医院建设中的检查开单、检查预约等对接 |
|  |  | 4）配合浙江省数据高铁数据上传、安诊儿等检查相关对接 |
|  |  | 5）配合医院AI有关探索式应用的对接 |
|  |  | 6）支持业务日志通过接口发送至医院的日志系统 |
|  |  | 7）提供运行情况页面（包括信息角度和业务角度）的大屏监控和关键业务故障告警（可以提供HIS运维平台调用接口。） |
|  |  | 8）适配医院多院区的有关改造（多院区指用同一套系统和服务器，但是不在一个物理地方） |
| 15 | 系统权限管理 | 1）包括一键传输和检查工作站的使用权限 |
|  |  | 2）包括审核的权限，包括可以配置某个检查的审核医生，谁具有审核某个报告的权限配置 |
|  |  | 3）特殊病人访问控制机制，要求某个病人的某个检查可以开给哪个部门查看的权限配置 |
|  |  | 4）要求现在的综合管理按照模块设置权限，综合上面有字典管理，报告管理、规则管理、数据统计、质控管理、日志管理等。 |

四、商务要求

1、预计完成工期：该项目总工期从召开项目启动会之日起10个月内完成并通过验收。

2、付款方式：

2.1经甲乙双方确认项目具备实施条件，并召开项目启动会后，甲方按合同约定向乙方预付合同金额的20%；

2.2系统全面上线后，甲方向乙方支付合同金额的30%；

2.3系统全面验收合格后，甲方向乙方支付合同金额的40%；

2.4全部验收完毕并且系统正常运行无任何问题后，甲方向乙方支付合同金额的10%。

2.5乙方按付款需求开具相应的正式税务发票，甲方收到发票后7个工作日内付款，付款采用银行转帐的方式。

3、质保

3.1自系统全面上线并通过甲方验收后，乙方提供为期3年的质保服务，质保期从验收通过第二日起算。质保期内应包括提供软件免费升级，并承诺提供保修维护服务，包括对于系统软件各模块在合同范围内的功能需求修改。

3.2质保期结束后，年保为软件合同价的5%。

# 第三章  供应商须知

## 一、总则

### 1.1 实施依据

本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规、规章、文件的规定组织和实施。

### 1.2 采购方式

公开招标，是指招标采购单位依法以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标。

### 1.3 定义

采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，见“供应商须知前附表”；

采购代理机构：受采购人委托，在委托的范围内办理政府采购事宜的机构，见“供应商须知前附表”；

供应商：是指参加本政府采购项目投标的供应商；

供应商代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表；

投标联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标；

甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、用户相同；

乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同；

制造商：是指拥有投标产品自主知识产权的单位；

### 1.4 联合体投标

以联合体形式进行投标的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在投标文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的投标。

### 1.5 投标费用

无论招投标过程中的做法和结果如何，供应商自行承担招投标活动中所发生的全部费用。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对采购文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言使用中文。专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场（如适用）

1.9.1供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

1.9.2供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4采购人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制投标文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

### 1.10 分包（如适用）

供应商须知前附表规定允许分包的，供应商应当在投标文件载明分包的具体情况，应符合采购人在供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制条件。

### 1.11 偏离

投标文件应完全响应采购文件规定的实质性内容和条件。

### 1.12 其他说明

1.12.1根据政府采购相关法律、法规、规章、文件规定并满足采购文件规定资格条件的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标并由单位负责人签署的相关投标资料与本采购文件规定由法定代表人签署的的文件材料具有同等效力。

▲1.12.2供应商对所投标项内的采购内容必须全部进行投标。

1.12.3采购文件中所涉及的产品品牌或型号均为建议性要求或为代替部分技术指标描述，供应商可以选择其他品牌型号的产品参加投标但投标产品须具有相当于或优于采购文件要求的指标、性能。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

1.12.4采购文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按公平、合理的原则进行评判，但对同一条款的评判适用于每个供应商。

1.12.5投标文件的响应内容必须真实、明确、准确。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

1.12.6供应商为履行合同引起的相关人员的差旅费、食宿费以及其它费用由供应商自理。合同实施过程中，须与采购人积极配合。

1.12.7项目资金性质见供应商须知前附表规定，且资金已落实。

1.12.8供应商须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有、使用、收益、处分的权利，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

1.12.9单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。违反该款规定的，相关投标均无效。

1.12.10为证明供应商拥有的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等而在投标文件中提供的证明材料必须为供应商自身所有。不同法人、其他组织的资料与供应商无关。

1.12.11采用最低评标价法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照商务技术部分得分最高的供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

## 二、采购文件

### 2.1 采购文件组成

2.1.1第一章  招标公告

2.1.2供应商须知前附表

2.1.3第二章  采购内容及需求

2.1.4第三章  供应商须知

2.1.5第四章  评标办法

2.1.6第五章  采购合同

2.1.7第六章  投标文件格式

2.1.8补充文件

### 2.2 采购文件的解释权

采购文件的解释权归采购人所有。

### 2.3 采购文件的质疑

2.3.1供应商认为采购文件规定内容使自己的合法权益受到损害的，供应商可以提出书面质疑。

2.3.2质疑书须包括以下内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

2.3.3质疑期限为供应商收到采购文件之日或者招标公告期限届满之日起7个工作日内向采购代理机构提出。

2.3.4质疑书中涉及的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

2.3.5质疑书必须署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，否则不予受理。

2.3.6质疑书以直接提交、传真或邮寄方式提交（一式三份）。

2.3.7质疑书以传真形式提交后，同时须向采购代理机构提交质疑书原件，实际收到原件之日作为收到质疑日。

### 2.4 采购文件的澄清

见供应商须知前附表“采购文件的澄清和修改”。

### 2.5 采购文件的修改

见供应商须知前附表“采购文件的澄清和修改”。

## 三、投标文件

### 3.1 投标文件

3.1.1 供应商应仔细阅读采购文件规定的所有内容，以保证能全面准确理解采购文件，并按照采购文件要求，详细编制投标文件，投标文件内容必须针对本次招标响应。

3.1.2供应商必须按采购文件的要求提供相关资料，并对采购文件中提出的所有内容要求给予实质性响应，须保证投标文件的准确、真实、明确。投标文件响应内容对采购文件要求如有偏离均应填写偏离表。

### 3.2 投标文件组成

3.2.1报价文件

（1）开标一览表；

（2）投标价格组成明细表；

（3）	供应商认为有必要提供的其它文件。

3.2.2资格文件

以联合体形式参加本项目投标的，联合体各方均应当提供如下资格证明材料。

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的相关证明材料；

各投标人须在投标文件中出具对应证明材料。（商业信誉可提前自查，投标文件中可不提供）

a.具有独立承担民事责任能力的证明材料；

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

①　如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

②　如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

③　如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

④　如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

⑤　如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

b.符合参与政府采购活动资格条件的承诺函；

c.商业信誉：

至本项目投标截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（代理机构以开标当日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网页查询记录为准）

对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标将作无效标处理。

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业，本项目专门面向中小企业采购（监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业）

必须提供下述1）、2）、3）三个文件中的至少一个：

1）中小企业声明函；

2）供应商为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具；

3）残疾人福利性单位声明函	；

（3）特定资格条件：无。

（4）联合协议（如为联合体投标）。

3.2.3商务技术文件

（1）投标函；

（2）法定代表人资格证明书；

（3）法定代表人授权委托书（法定代表人签署不需提供此书）；

法定代表人及授权代表身份证正反面复印件；

社保机构出具的投标截止日前6个月内授权代表的投标单位社保缴纳证明，任职不足6个月的可提供劳动合同证明文件；

（4）分包意向协议（如有分包）；

（5）中标服务费支付承诺书；

（6）技术规格偏离表；

（7）商务条款偏离表；

（8）利害关系声明函；

（9）供应商自2022年1月1日起（以合同签定时间为准）与不同的使用单位签订的PACS系统升级或改造的合同，提供合同复印件

（10）项目的理解和总体设计方案

（11）针对本项目技术重点、难点的分析，提供的应对措施

（12）项目实施方案，包括软件开发、安装调试、系统集成、试运行，以及工作程序和步骤、管理和协调方法

（13）项目实施过程中发现问题的解决方案和措施

（14）项目实施进度计划安排和方案

（15）拟投入团队人员的数量配置、岗位设置、职责分工

（16）供应商针对本项目实施过程制定的应急预案

（17）供应商提供的培训方案，包括但不限于培训计划、培训对象、培训内容

（18）供应商提供的售后服务方案，包括但不限于售后服务承诺、故障响应时间等

（19）	供应商认为有必要提供的其它文件。

### 3.3 投标文件的编制

3.3.1本项目实行网上投标。

3.3.2供应商应准备2种形式的投标文件：电子加密投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。

投标文件均由资格文件、报价文件、商务技术文件组成。

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（后缀格式为.jmbs）

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份投标文件，用于供应商电子加密投标文件解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。备份投标文件（后缀格式为.bfbs）以U盘形式提供。

3.3.3投标文件须按照采购文件要求加盖供应商公章或电子签章（除此之外的投标专用章、合同章等均视为无效）。

3.3.4以联合体形式参与本项目投标的，联合协议中联合体成员均需盖章。其他采购文件要求需盖章的部分，仅由联合体牵头人加盖供应商公章或电子签章即可。

### 3.4 投标报价

▲3.4.1本次投标报价为含税人民币价。

3.4.2投标报价包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部费用。产品及服务须达到采购文件规定的质量标准及使用要求。

3.4.3报价应按不同费用构成分开填写，具体详见“投标文件格式”。

▲3.4.4所投标项只允许有一个报价，不接受有选择报价的投标文件。

### 3.5 投标保证金

3.5.1 本项目不收取投标保证金。

### 3.6 投标文件有效期

3.6.1 投标文件有效期按“供应商须知前附表”规定，投标文件应在该有效期内保持有效。合同签订后，投标文件作为合同附件，投标文件有效期同合同有效期。

3.6.2 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

3.6.3同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

## 四、投标

### 4.1 投标文件的上传和递交

### 见供应商须知前附表“投标文件的上传和递交”。

### 4.2 投标文件的修改和撤回

4.2.1 在投标截止时间前，供应商均可撤回其已上传的电子加密投标文件，进行内容修改。修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的电子加密投标文件，“浙江政府采购网”将予以拒收。

4.2.2 从投标截止期至供应商在投标函格式中确定的投标有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其投标。

### 4.3 备选投标方案

供应商不得提交备选投标方案，否则，投标文件将被判定为无效标。

### 4.4 供应商不足三家情况处理

投标截止时间后参加标项投标的供应商不足三家的，本标项作废标处理，重新组织采购。

## 五、开标、评标及合同签订

5.1 开标准备

5.1.1 采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过浙江政府采购网组织开标、开启电子加密投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商因未在线参加开标而导致电子加密投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。（具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。）

5.2 开标流程（两阶段）

5.2.1 开标第一阶段

（1）采购代理机构开始解密，供应商在规定的时间内自行进行电子加密投标文件解密。

（2）解密时间为开标后30分钟内。

（3）解密失败的异常处理：供应商在规定的时间内无法完成已递交的电子加密投标文件解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购代理机构将备份投标文件上传至浙江政府采购网，上传成功后，原电子加密投标文件自动失效。

（4）第一阶段开标结束。

（5）转入资格文件和商务技术文件评审。

（6）商务技术文件开启后30分钟内，供应商通过邮件形式将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见附件）扫描件发至代理机构经办人邮箱（邮箱地址：403873921@qq.com，联系人：李博）；

说明：未按上述要求提供《政府采购活动现场确认声明书》的，视同不存在《声明书》中所涉及的利害关系。

5.2.2 开标第二阶段

（1）资格文件和商务技术文件评审结束后，进入开标大会第二阶段。公布无效供应商名称及理由，同时公布有效供应商的商务技术部分得分情况。

（2）开启有效供应商的报价文件，公布开标一览表有关内容。开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

### 5.3 投标文件初步评审

5.3.1采购人或采购代理机构将首先审查各供应商的资格条件是否满足采购文件的要求。

5.3.2评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求，实质性响应的投标文件是指投标文件符合采购文件规定的实质性内容、条件和规定。

5.3.3重大偏离或保留是指将会影响到采购文件规定的服务范围、质量标准，或会给合同中规定的采购人的权利和供应商的责任造成实质性限制，而纠正这些偏离或保留将对其他提交了实质性响应的投标文件的供应商产生不公平影响的。

5.3.4细微偏离是指投标文件对采购文件的非实质性内容存在不完全响应或不响应。

5.3.5重大偏离和保留、细微偏离由评标委员会界定。初步评审时如发现投标文件与采购文件要求有重大偏离和保留，其投标文件将被作无效标处理。供应商不得通过修正或撤消不符合采购文件要求的重大偏离和保留从而使其投标文件实质性响应采购文件要求。但允许投标文件在实质性满足采购文件要求的前提下出现的细微偏差，在详细评审时可按评标办法对细微偏差做出不利于该供应商的评审。

5.3.6初步评审工作内容

（1）资格性检查

依据法律法规及采购文件的规定，对投标文件中的提供的资格证明材料进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

（2）符合性检查

依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

5.3.7除符合5.6款规定外，评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身和按采购文件规定提交资料，不依靠开标后的任何外来证明。如供应商提交的资质证明或其他内容不齐全，由此造成的后果由供应商自己负责。

### 5.4 投标文件的澄清

5.4.1评标委员会可要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显的文字和计算错误的内容等进行澄清并做出书面答复。

5.4.2 供应商对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### 5.5 错误修正

评标委员会将对确定为实质上响应采购文件要求的投标文件进行校核，看其在投标报价方面是否有计算、累计或表达上的错误，修正错误的原则及顺序如下：

（1）正本与副本不一致时，以正本为准；

（2）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（3）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（6）如投标文件中报价明细表分项价格或单价有遗报，应视作已含在投标总价中；其投标总价在评标过程中不予调整。其分项价或单价由评标委员会在投标总价不变的前提下根据合理的原则对其予以确定；

（7）	政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价文件为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价以澄清方式经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

### 5.6 合理报价澄清说明

评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 5.7 无效标

5.7.1资格证明文件评审阶段：

有下列情形之一的投标文件，经采购人或采购代理机构认定属实后将该投标文件作无效标处理：

1）	投标文件内容不能充分证明供应商符合投标资格条件的；

2）如以联合体形式参加政府采购活动的，未出具联合协议或联合协议不符合采购文件规定的。

5.7.2商务技术文件评审阶段：

有下列情形之一的投标文件，由评标委员会按少数服从多数原则进行认定，经认定属实后将该投标文件作无效标处理：

1）	供应商提交两份或两份以上内容不同的投标方案，未声明哪一份有效的；

2）	投标文件非供应商法定代表人签署的，未提供或提供无效的法定代表人授权书；

3）投标文件中法定代表人和授权代表身份证复印件不齐全的；

4）	投标文件内容未按采购文件规定盖章的；

5）	投标文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

6）	供应商未按采购文件变更通知更改投标文件的；

7）	未实质性响应采购文件中带“▲”条款要求的投标文件；

8）投标有效期，服务期，质保期不能满足采购文件要求的；

9）	投标文件附有采购人不能接受的条款；

10）供应商提供虚假材料投标的，或投标响应情况与事实不符的；

11）	投标文件中提供了与采购无关的赠品、回扣或者其他商品、服务；

12）	供应商串通投标，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益；

13）供应商IP、MAC、设备硬件信息一致；

14）	违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离。

5.7.3报价文件评审阶段：

有下列情形之一的投标文件，由评标委员会按少数服从多数原则进行认定，经认定属实后将该投标文件作无效标处理：

1）	供应商提交两份或两份以上内容不同的投标报价，未声明哪一份有效的；

2）	投标文件内容未按采购文件规定盖章的；

3）	《开标一览表》和《投标价格组成明细表》内容不完整且不接受修正意见或字迹不能辨认的或未提供；

4）	所投标项的投标报价超过采购文件规定的预算金额或最高限价；

5）	《开标一览表》投标报价为零的，或其报价（大写）无法按正常书写方式进行报价唱标的或无投标报价的；

6）供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品或服务质量或者不能诚信履约，评标委员会要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时提交相关证明材料），供应商未提供书面说明的或提供的书面说明（相关证明材料）不能证明其报价合理性的；

7）投标文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

8）	供应商未按采购文件变更通知更改投标文件的；

9）	未实质性响应采购文件中带“▲”条款要求的投标文件；

10）	投标文件附有采购人不能接受的条款；

11）供应商提供虚假材料投标的，或投标响应情况与事实不符的；

12）投标文件中提供了与采购无关的赠品、回扣或者其他商品、服务；

13）	供应商串通投标，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益；

14）	违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离。

### 5.8 串通投标

有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同供应商的投标文件相互混装。

### 5.9 评标

5.9.1 采购人将按相关规定组织评标委员会，对投标文件进行审查、比较和评价。

5.9.2评标办法

评标办法详见第四章。

### 5.10 有效供应商少于三家的情况处理

评审期间，出现符合资格条件的供应商或者对采购文件做出实质响应的供应商不足三家，本标项作废标处理，重新组织采购。

### 5.11 废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合采购文件规定废标情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

### 5.12 确定采购结果

采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

### 5.13 结果公告

采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

### 5.14 采购过程、采购结果质疑

5.14.1供应商认为采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的，供应商可以提出书面质疑。

5.14.2质疑书须包括以下内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

5.14.3采购过程的质疑期限自各采购程序环节结束之日起计算，7个工作日内向采购代理机构提出，逾期提出不予受理。

采购结果的质疑期限自采购结果公告期限届满之日（自本公告发布之日起至第2日24时止）之日起计算，7个工作日内向采购代理机构提出，逾期提出不予受理。

5.14.4质疑书中涉及的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

5.14.5质疑书必须署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，否则不予受理。

5.14.6质疑书以直接提交、传真或邮寄方式提交（一式三份）。

5.14.7质疑书以传真形式提交后，同时须向采购代理机构提交质疑书原件，采购代理机构以收到原件之日作为收到质疑日。

5.14.8供应商不得捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑。

### 5.15 发出中标通知书

5.15.1采购人及采购代理机构将以书面形式向中标人发出中标通知书。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

### 5.16 签订合同

5.16.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

5.16.2采购文件及补充文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件和中标通知书均作为合同附件。

5.16.3拒签合同的责任

中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同者，以投标违约处理，应赔偿采购人由此造成的直接经济损失。

### 5.17 采购代理服务费

5.17.1 中标人须向采购代理机构按如下标准和规定交纳中标服务费。

5.17.2 以中标金额P作为收费的计算基数。

5.17.3 中标服务费按计价[2002]1980号文规定×80%（见下）收取：

| 金额P（万元人民币） | 服务采购代理服务费（万元人民币） |
| --- | --- |
| 100以下 | P*1.5% |
| 100-500 | 0.7+P*0.8% |
| 500-1000 | 2.45+P*0.45% |
| 1000-5000 | 4.45+P*0.25% |
| 5000-10000 | 11.95+P*0.1% |
| 10000-100000 | 16.95+P*0.05% |

# 第四章  评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》等有关规定，结合本项目的实际情况，制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公正、公平、科学、择优的原则，评标人员将本着认真、公正、诚实、廉洁的精神，进行评标工作，择优推荐中标候选人。在评标期间，评标委员及相关工作人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评标的有关情况。

对未中标人，评标委员会不作任何落标解释。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

二、评标组织

评标工作由招标采购单位依法组建的评标委员会负责。评标委员会负责审标、询标、评审等工作，并向采购人提出评审意见和评标报告。

三、评标纪律

1.评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将按照评标原则的要求，公正、平等地对待所有供应商。

2.所有评标人员应忠于职守、廉洁自律、秉公办事、不徇私情。

3.评标人员不得接受或参加供应商或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

4.评标期间，评标人员不得随意出入评标地点、与外界通讯、会客等。

5.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人、采购机构人员及评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标资格。

6.为保证评标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与供应商或与中标结果有利害关系的人进行私下接触。在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得将评标情况扩散出评标委员会以外。

7.评标过程中，评标专家对供应商的优劣情况，以及认为差异较大的情况等，应以书面意见作出真实、专业、诚恳负责的表述，不得违背客观、公正的原则。

8.评标结束后，各评标人员应将全部资料整理上交采购人，严禁将评标过程中的任何资料带出评标现场向供应商或其他单位提供。

9.在中标结果公布前应对评标委员会成员名单予以保密。

10.评标委员会对各供应商的商业秘密予以保密。

11.评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

12.在整个评标过程中，供应商企图影响招标结果的任何活动，可能导致其投标失败。如有违法行为，将依法追究其法律责任。

四、评标程序

1.本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

2.熟悉采购文件和评标办法。

3.采购代理机构按照采购文件规定的时间、地点及程序组织评审。评审程序如下：

1）开启评审场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

2）核验出席评审活动现场的评审小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

3）介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评审小组组长。

4）通报报名参加本项目采购的供应商名单及资格预审情况（如有），宣读最终提交采购响应文件的供应商名单，组织评审小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

5）根据需要简要介绍采购文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等。

6）评审小组组长组织评审人员独立评审。评审小组对拟认定为采购响应文件无效、供应商资格不符合的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩。

授权代表对澄清、说明或者补正内容未签字确认的，将自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4.起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

评审人员对有关采购文件、采购响应文件、样品、演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对采购文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对供应商而非采购人有利的解释；评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，可停止评标工作，重新组织采购活动。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

评审报告是根据评审人员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

1）采购项目基本情况：采购代理机构，项目名称，项目编号，采购内容，预算执行确认书编号，采购预算金额，采购方式，发布公告时间；公告发布网站，采购响应截止时间，购买采购文件单位情况，采购响应单位情况等

2）评审小组组成；

3）评审方法和标准；

4）评审情况及说明；

5）评标结果和中标候选人排序；

6）评标委员会的授标建议。

五、评标细则

1.本项目采用综合评分法（总分100分），评标委员会根据本评审办法进行评审，对各供应商的价格、商务、技术等评分因素在分值范围内进行各自打分。每个供应商最终得分=价格分+商务技术分。

2.评审时，评标委员会各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

3.对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。评审小组成员个人主观打分偏离所有评审小组成员主观打分平均值30%以上的，由评审委员会启动评分畸高、畸低行为认定程序。

4.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。本项目推荐一名中标候选人。

5.评分因素及分值范围

1）商务技术分

该评分分值由评标委员会根据评分细则在分值范围内独立打分（具体分值设定详见表格），小数点后保留一位小数。每个供应商的最终得分为评标委员会打分汇总后的算术平均值（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。

| 序号 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术功能符合度：对应于采购文件第二章“采购内容及需求”中“招标技术要求”的符合度，每一条不满足采购文件要求扣2分，扣完为止。 | 44 |
| 2 | 供应商自2022年1月1日起（以合同签定时间为准）与不同的使用单位签订的PACS系统升级或改造的合同评分，每提供一个合同复印件得0.5分，最高1分。 | 1 |
| 3 | 根据项目的理解和总体设计方案评分（分值5，4，3，2，1，0） | 5 |
| 4 | 根据针对本项目技术重点、难点的分析，并提供的应对措施评分（分值5，4，3，2，1，0） | 5 |
| 5 | 根据项目实施方案，包括软件开发、安装调试、系统集成、试运行，以及工作程序和步骤、管理和协调方法评分（分值5，4，3，2，1，0） | 5 |
| 6 | 根据项目实施过程中发现问题的解决方案和措施评分（分值5，4，3，2，1，0） | 5 |
| 7 | 根据项目实施进度计划安排和方案评分（分值5，4，3，2，1，0） | 5 |
| 8 | 根据拟投入团队人员的数量配置、岗位设置、职责分工评分（分值5，4，3，2，1，0） | 5 |
| 9 | 根据供应商针对本项目实施过程制定的应急预案评分（分值5，4，3，2，1，0） | 5 |
| 10 | 根据供应商提供的培训方案，包括但不限于培训计划、培训对象、培训内容评分（分值5，4，3，2，1，0） | 5 |
| 11 | 根据供应商提供的售后服务方案，包括但不限于售后服务承诺、故障响应时间等评分（分值5，4，3，2，1，0） | 5 |

2）价格分

价格评分将在有效供应商范围内进行，最高得10分，最低得0分（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10%×100

此项由评标委员会集体核实后统一打分。

六、询标

对投标文件中存在含义不清楚的内容，必要时评标委员会要求供应商作必要的澄清、说明或补正。询标记录需供应商授权代表签字确认，它将作为投标文件的一部分。

七、修改评标结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

# 第五章  采购合同

医院眼科PACS系统升级改造服务

买卖合同

甲  方：温州医科大学附属眼视光医院

乙  方：

由             组织采购的项目名称：        ，采购编号为:        ，政府采购计划表编号：              ，由评标委员会评定         为成交供应商。甲乙双方同意按照下面条款和条件，签署本合同。

第一条 项目名称及配置清单：

| 内容名称 |  | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 单价（人民币） | 单项总价（人民币） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ¥ | ¥ |  |
|  |  |  |  |  | ¥ | ¥ |  |
| 合计总价 |  | 大写： |  |  |  |  |  |
|  |  | 小写：¥ (含税价) |  |  |  |  |  |
| 其他： | 附件一：主要功能清单；附件二:廉洁协议书 |  |  |  |  |  |  |

第二条 付款方式

2.1经甲乙双方确认项目具备实施条件，并召开项目启动会后，甲方按合同约定向乙方预付合同总价的20%即人民币小写¥        ；

2.2系统全面上线后，甲方向乙方支付合同总价的30%即人民币小写¥            ；

2.3系统全面验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的40%即人民币小写¥           ；

2.4全部验收完毕并且系统正常运行无任何问题后，甲方向乙方支付合同总价的10%即人民币小写¥            。

2.5乙方按付款需求开具相应的正式税务发票，甲方收到发票后7个工作日内付款，付款采用银行转帐的方式。

2.6乙方按付款需求开具相应的正式税务发票，甲方收到发票后7个工作日内付款，付款采用银行转账的方式。乙方收款信息如下：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

第三条 项目实施

3.1合同期限：自合同签订之日起，经甲乙双方确认启动该项目之后，该项目总工期  个月内完成。

3.2第一阶段：调研、分析、启动阶段。本合同签订后  日内，乙方应当完成该项目的需求调研与分析，制定符合本合同要求的《项目实施计划书》，并通过甲方使用科室的评审后，由甲方使用科室负责主持召开项目启动会议。

3.3第二阶段：项目实施阶段。项目启动会议召开后立即启动实施该项目建设，在  个月内完成全部系统建设并通过甲方确认，进入试运行。

3.4第三阶段：项目试运行阶段。项目通过甲方确认之日起  个月内为试运行阶段，试运行阶段期间，乙方应当确保项目能够稳定运行，若出现甲方评估后认为系统不能正常运行，或影响甲方正常工作开展的情形，甲方有权单方要求乙方重新进入第二阶段进行开发建设，并由甲方重新进行确认，所耽误的工期由乙方自行承担。

3.5项目实施特别说明：甲乙双方应当严格履行合同，确保本项目如期完成，如在本项目实施过程中，因甲方原因导致项目无法推进，乙方应当立即出具《延期说明》给甲方，要求其排除障碍，并经甲方确认（需双方签字，乙方盖章），从该问题产生到消除，其所消耗的时间可不计入项目工期，若乙方未告知甲方排除障碍，视为符合乙方实施项目建设要求。

第四条 履约验收

4.1履约验收主体：温州医科大学附属眼视光医院。

4.2履约验收时间：乙方在本合同签订后  个月内完成项目安装，测试运行，在达到验收标准后   天内完成相应验收内容。

4.3履约验收地点及人员：甲方指定地点，履约验收人员由甲方组建  人验收小组。

4.4履约验收方式：分期验收。

4.5履约验收程序：一般验收。

4.6履约验收内容：招投标文件的技术、商务指标以及合同相关条款附件一《主要功能清单》。

4.7履约验收标准：符合国家相关标准、招投标文件的性能指标及功能要求以及合同相关条款及甲方认为达到了使用效果为验收通过条件。

4.8履约验收时应出具的文档：

4.8.1系统正式上线运行稳定后，甲乙双方进行现场工作交接，所有工作交接完毕，双方签署《验收报告》。

4.8.2 乙方需根据甲方要求，提供包括但不限于以下交付文档：《用户操作手册》《数据字典》《系统配置手册》《系统部署手册》《软硬件接口说明书》等。

第五条 售后服务及维护

5.1自系统全面上线并通过甲方验收后，乙方提供为期  年的质保服务，质保期从验收通过第二日起算。质保期内应包括提供软件免费升级，并承诺提供保修维护服务，包括对于系统软件各模块在合同范围内的功能需求修改。

5.2质保期结束后，年保为合同价的  %（即人民币小写¥           元/年）。

5.3质保期承诺内容如下：

5.3.1技术咨询服务，免费服务电话，包括系统故障分析、常见问题解答等；

5.3.2在质保期内，系统应用软件一旦有升级版本，乙方应于15日内通知甲方，并对甲方免费提供新版本软件许可，具体升级时间，由甲方确定，若未及时通知甲方，自乙方拥有升级版本之日起，每逾期一日，乙方应承担合同总额千分之三的逾期违约金。若在甲方确定的时间内未能提供升级版本，自确定之日起，每逾期一日，乙方应承担合同总额千分之三的逾期违约金。

5.3.3软件正确性维护，乙方及时改进软件运行过程中新发现的软件错误，并提供软件维护说明；

5.3.4需求更新，根据甲方的需求，修改并更新在合同范围内的现有功能需求；

5.3.5严格控制程序的不同版本，已经解决的问题不会在系统运行一段时间后因为程序的另外修改而再现；修改程序不会影响既往功能的正常使用；

5.3.6乙方提供稳定有效的技术支持小组至少2人，小组成员至少确保1人连续负责甲方项目。

5.4服务方式、响应速度

5.4.1远程支持： 7×24小时远程支持或解决与分析软件技术问题；

5.4.2现场维护：对于远程无法解决的问题，乙方即时安排驻地客服工程师，驻地工程师30分钟内与客户取得联系，分析故障原因，提供电话指导或远程服务，若远程无法解决问题，驻地工程师4小时内到达医院，并进行现场维护；

5.4.3应急方案：对于24小时内无法通过远程及现场修复的故障，客服工程师将提供应急方案，保障甲方科室业务正常运行。

第六条培训要求

6.1乙方必须满足甲方要求的培训服务；

6.2培训计划：须在项目履约期间针对整个系统的维护及操作进行培训，至少培训系统高级管理人员2名；从现场调试开始，对操作人员进行现场培训，直到操作人员能使系统正常运行为止；

6.3所有的培训费用必须计入投标总价。

第七条 甲方权利义务

7.1甲方须在乙方入场前，将由甲方提供的硬件设备、硬件设施、备件材料等准备到位，并应提供乙方符合信息系统软件安装、实施要求的工作环境、运行环境，包括但不限于工作场地、工作电脑、模拟调试网络、检验联机所需通信线等材料及工具，并对乙方实施工作给予支持。

7.2甲方指定专人负责落实、协调甲方内部各部门、组织，按项目实施计划完成相关工作，包括但不限于组织人员准备应用软件系统所需的各类基本信息及数据，并按乙方指定的格式按时完成录入及复核工作；业务表单的收集整理和复核、组织相关人员参加并完成培训工作、软件流程/功能/准确性的确认工作、硬件准备工作、信息管理部门人员的日常维护等工作，并保证所承担工作的进度和质量符合项目计划的要求。

第八条 乙方权利义务

8.1乙方保证所许可使用的乙方产品符合中华人民共和国有关法律、法规的规定。

8.2乙方将按照本合同附件一《主要功能清单》内容进行软件实施安装与调试。

8.3乙方对甲方指定人员（包括但不限于管理人员、系统维护人员、操作人员）进行系统针对性培训。

8.4乙方应当对系统的安全性负责。

第九条 知识产权

9.1乙方拥有乙方公司编制的程序的版权，并拥有该软件在软件登记中心的申报权。

9.2甲方按本合同条款规定支付合同款后，乙方授予甲方上述软件产品的合法使用权。

9.3甲方不得将乙方授予的软件使用权及相关文档进行出租、出借、销售、转让、非存档目的的拷贝或通过提供分许可、转许可、信息网络等。

9.4乙方确认自己合法拥有该项目涉及的知识产权，不侵犯第三方知识产权，若因此导致的纠纷、赔偿等，由乙方全部承担，甲方无须承担任何法律责任。

第十条 保密约定

10.1在本合同签订后不得将此价格透露给任何第三方,包括但不限于甲方未直接参与合同与招标谈判的其他工作人员。

10.2甲方不得将乙方提供的文档、资料向第三方（包括但不限于甲方未直接参与合同与招标谈判的其他工作人员）泄露。

10.3甲方保证不向甲方以外的任何人透漏任何乙方商业机密及专有知识、专有技术或乙方的知识产权。

10.4乙方应负责对甲方在应用软件的使用过程中编制及积累的数据、专业数据保密。

10.5乙方应当对在甲方合作过程获取的相关信息保密，不得泄露给任何第三方。

10.6乙方应妥善保管有关文件和资源，未经甲方书面许可，不得对其进行复制、仿造等操作。

第十一条 违约责任

11.1任何一方违反本合同导致本合同无法继续履行的，违约方需赔偿守约方违约金，该违约金不足以弥补守约方实际损失的，违约方应赔偿守约方所有实际损失，但不应超过合同总金额。

11.2项目进入验收阶段后，仍有部分功能无法达到甲方业务需求时，甲方有权按具体情况扣除合同价的10%作为违约金，若本部分功能影响到软件整体运行，视为乙方构成根本性违约，乙方应当退还已支付的合同款项，并赔偿甲方因此导致的损失。

11.3甲方认可本合同中乙方软件是乙方的重要财产，如甲方违反本合同知识产权条款的约定，乙方有权立即单方解除本合同，并要求甲方赔偿经济损失。

11.4任何一方违反本合同保密条款的约定，守约方有权立即单方解除本合同。违约方还应向守约方赔偿全部损失。

11.5如遇以下情况之一，视为乙方根本违约，甲方有权单方解除合同或要求乙方继续履行合同，单方解除合同后，乙方应当退还甲方已支付的合同款项，并赔偿甲方因此导致的损失：

1）项目实施期限超过合同履行日期1倍以上；

2）经甲方三次书面发函，乙方仍未能如期提供服务；

3）因乙方其他违约行为，导致合同无法履行。

11.6本合同生效之日起，如乙方未能如期按约定时间交付本合同中约定的软件或功能不能满足合同约定的需求，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总额千分之一的逾期违约金，违约金额不能超过合同总价的30%。

第十二条 争议解决

12.1双方将本着长期友好合作的精神，协商解决合同执行过程中的问题及纠纷。双方一致同意，当协商不成时，由甲方所在地人民法院管辖。

12.2如因不可抗拒外力、国家法规政策变更导致的软件功能需求变化或无法按期完成，所涉及的事宜由双方协商解决。

第十三条 其他

13.1未尽事宜，双方将协商解决，并就具体问题签署补充合同或备忘录。附件与本合同具有同等法律效力。其他未尽事宜，按照招投标文件、响应文件和承诺书约定执行。

13.2本合同书一式二份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份。

13.3本合同自双方法定代表人或其授权代表人签字，并加盖双方公章或合同章后即生效。

13.4本合同履行有关的通知应当以书面方式提交对方，送达方式可为邮寄、挂号邮寄、专人送达、传真、电子邮件等。各方均可分别视需要选择合适的送达方式，有一种方式送达即视为送达。

甲方：温州医科大学附属眼视光医院            乙方：

（盖章）                                  （盖章）

地址：温州学院西路270号                    地址：

电话：0577-88068846                         电话：

法人（授权）代表：                          法人（授权）代表：

日期：202   年   月   日

附件一：主要功能清单

- 技术要求

| 序号 | 摘要 | 软件功能技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术要求 |  |
| 2 | 系统接口要求 |  |
| 3 | 系统管理 |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |

附件二

廉洁协议书

甲方：温州医科大学附属眼视光医院                  乙方：

为加强廉政建设和行风建设，进一步规范购销行为，抵制商业贿赂，预防职务犯罪，从源头上制止腐败现象和不正之风的产生，维护公正、公平，维护甲乙双方的合法权益，甲方与乙方在签订业务购销合同时，特签订廉洁协议书（合同附件）。

第一条：甲乙双方的责任

甲乙双方都应认真遵守国家廉政从业法律、法规和规章制度，认真做好    项目的购销工作。

一、甲方的责任

（一）甲方不准以任何借口向乙方索要现金、有价证券、开单费、回扣、提成等，不得擅自就采购项目进行私下商谈，不得透露有关招投标内控信息等商业秘密。

（二）甲方所购软件及服务类项目必须实价开票、账务结票。甲方在所有采购中不采用折扣和账外账等方式向经销单位获取不正当费用，但乙方必须根据市场情况以最优惠价向甲方提供有关用品。

二、乙方的责任

（一）乙方提供给甲方的产品必须符合国家质量标准，及时配送，如发现质量不符合规定要求者，将立即停用，扣发该货款，并追究有关责任。

（二）进入甲方的乙方产品一律由甲方相关部门统一管理，统一采供。乙方不得将软件及服务类项目直接委托甲方工作人员进行销售，不得到采购人员、工作人员的家中洽谈业务，不得私下向工作人员进行任何形式的促销活动，不得以任何形式给任何人员进行任何形式的促销活动。

（三）乙方不得擅自到科室推销产品，乙方的新产品如需宣传推广工作，可通过医院相关职能部门统一公开组织，不准乙方及其代表在科室及病区进行其产品宣传和促销活动，干扰正常工作秩序。

第二条：对责任人的处理：

一、甲方工作人员如违反本合同，利用职务之便开方提成，利用职权向乙方索要红包、礼金、回扣等行为的，乙方须向甲方纪检监察部门反映，一经查实，甲方将依法依规严肃处理，并严格为举报者保密。情节严重者，依照有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；构成犯罪的，移交有关部门依法追究刑事责任。

二、乙方工作人员有违反本协议的，一经查实，甲方将立即停止与乙方的一切业务往来，并列入本院商业贿赂“黑名单”；对列入“黑名单”的生产经营企业，医院3年之内将不再与其签订任何购销合同。按照管理权限上报追究责任；凡因产品质量问题造成甲方及患者利益受损的，乙方负全部责任并赔偿甲方及患者全部经济损失及承担相应民事责任，甲方中止与乙方的业务关系，情节严重者，甲方有权向司法机关移交。

第三条：本协议与合同同样具有法律效力，经双方签署后立即生效。

第四条：本协议的有效期为双方签署之日起至乙方产品完全退出甲方使用周期为止。

第五条：本责任书一式两份，甲方乙方各执一份。

甲方：温州医科大学附属眼视光医院         乙方：

（公章）                                （ 公章）

授权代表：                               业务代表：

签字日期：202  年   月   日

# 第六章  投标文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）

## 报价文件封面

正本/副本

项目名称：

项目编号：

标项序号及标项内容：

投标文件

（报价文件）

供应商：                    （盖单位公章或电子签章）

日期：   年  月  日

目录

（1）开标一览表；

（2）投标价格组成明细表；

（3）供应商认为有必要提供的其它文件。

## 1、开标一览表格式

开标一览表

项目名称：

招标项目编号：

价格单位：元人民币

| 投标报价 | 小写： 大写： |
| --- | --- |

注：

1、具体价格明细详见《投标价格组成明细表》。

2、大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准。

3、开标一览表上任何超出采购文件的优惠内容均不计入评标。

4、表格可扩展。

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期：  年  月  日

## 2、投标价格组成明细表格式

投标价格组成明细表

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

价格单位：元人民币

| 序号 | 名称 | 说明 | 数量 | 单位 | ..... | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标报价： |  |  |  |  |  |  |  |

报价说明：表格可扩展。

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期：  年  月  日

## 3、		供应商认为有必要提供的其它文件

## 资格文件封面

正本/副本

项目名称：

项目编号：

标项序号及标项内容：

投标文件

（资格文件）

供应商：                    （盖单位公章或电子签章）

日期：   年  月  日

目录

以联合体形式参加本项目投标的，联合体各方均应当提供如下资格证明材料。

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的相关证明材料；

各投标人须在投标文件中出具对应证明材料。（商业信誉可提前自查，投标文件中可不提供）

a.具有独立承担民事责任能力的证明材料；

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

①　如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

②　如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

③　如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

④　如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

⑤　如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

b.符合参与政府采购活动资格条件的承诺函；

c.商业信誉：

至本项目投标截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（代理机构以开标当日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网页查询记录为准）

对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标将作无效标处理。

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业，本项目专门面向中小企业采购（监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业）

必须提供下述1）、2）、3）三个文件中的至少一个：

1）中小企业声明函；

2）供应商为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具；

3）残疾人福利性单位声明函；

（3）特定资格条件：无。

（4）联合协议（如为联合体投标）。

基本资格条件相关证明材料

- 具有独立承担民事责任能力的证明材料：

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

- 如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

- 如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

- 如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

- 如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

- 如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

- 符合参与政府采购活动资格条件的承诺函：

承诺函

（采购人）：

我方    （投标人全称）  参与      （项目名称）   政府采购活动，针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所述条件做如下承诺：

- 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

- 我方没有缴纳税收和社会保障等方面的失信记录；

- 我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）

我方对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖单位公章或电子签章）：

## 日期：  年  月  日

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业，本项目专门面向中小企业采购（监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业）

必须提供下述1）、2）、3）三个文件中的至少一个：

## 1）中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （医院眼科PACS系统升级改造） ，属于（软件和信息技术服务业）行业；承建（承接）为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为    万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

## 2）供应商为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具

## 3）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：  年  月  日

## （3）特定资格条件：无。

（4）联合协议（如为联合体投标）

联合协议

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）（采购编号：       ）投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、中小企业合同金额达到    %，小微企业合同金额达到    %。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称（盖单位公章或电子签章）：

联合体成员名称（盖单位公章或电子签章）：

……

# 日期：    年  月   日

## 商务技术文件封面

正本/副本

项目名称：

项目编号：

标项序号及标项内容：

投标文件

（商务技术文件）

供应商：                    （盖单位公章或电子签章）

日期：   年  月  日

目录

（1）投标函；

（2）法定代表人资格证明书；

（3）法定代表人授权委托书（法定代表人签署不需提供此书）；

法定代表人及授权代表身份证正反面复印件；

社保机构出具的投标截止日前6个月内授权代表的投标单位社保缴纳证明，任职不足6个月的可提供劳动合同证明文件；

（4）分包意向协议（如有分包）；

（5）中标服务费支付承诺书；

（6）技术规格偏离表；

（7）商务条款偏离表；

（8）利害关系声明函；

（9）供应商自2022年1月1日起（以合同签定时间为准）与不同的使用单位签订的PACS系统升级或改造的合同，提供合同复印件

（10）项目的理解和总体设计方案

（11）针对本项目技术重点、难点的分析，提供的应对措施

（12）项目实施方案，包括软件开发、安装调试、系统集成、试运行，以及工作程序和步骤、管理和协调方法

（13）项目实施过程中发现问题的解决方案和措施

（14）项目实施进度计划安排和方案

（15）拟投入团队人员的数量配置、岗位设置、职责分工

（16）供应商针对本项目实施过程制定的应急预案

（17）供应商提供的培训方案，包括但不限于培训计划、培训对象、培训内容

（18）供应商提供的售后服务方案，包括但不限于售后服务承诺、故障响应时间等

（19）	供应商认为有必要提供的其它文件。

## 1、投标函格式

投标函

（采购人单位名称）：

浙江国际招投标有限公司：

（供应商全称）参加贵方组织的（项目名称）（招标项目编号）招标的有关活动，并对（项目名称）进行投标。为此我方：

1、承诺在供应商须知规定的投标截止日起遵守本投标文件中的承诺，且在投标有效期满之前均具有约束力。本投标文件的有效期为自投标截止时间起    天。

2、承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件及采购人规定的特定条件。

3、已详细审核全部采购文件，包括采购文件补充（如果有）、参考资料及有关附件，确认无误。

4、提供供应商须知规定的全部投标文件。

5、投标报价详见《开标一览表》。

6、保证遵守采购文件中的其他有关规定。

7、完全理解不一定接受最低价中标。

8、我公司自愿参加本项目的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

9、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

10、我方承诺不存在以下情况：

a）提供虚假材料谋取中标、成交的；

b）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期：  年  月  日

单位地址：

邮编：

电话：

传真：

## 2、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

供应商名称：

法定地址：

姓名：

性别：

年龄：

职务：

身份证号码：

该同志系公司法定代表人。

特此证明！

供应商：（盖单位公章或电子签章）

日期：   年  月  日

附：

法定代表人身份证复印件

## 3、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（法定代表人签署不需提供此书）

致：    （采购代理机构）：

我      _（姓名）系             __（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工              （姓名）以我方的名义参加   （采购单位，项目名称）   项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人姓名：

职        务：

被授权人身份证号码：

法定代表人姓名：

职          务：

身份证号码：

供应商：（盖单位公章或电子签章）

签署时间：   年    月    日

附：

| 法定代表人身份证复印件 |  | 被授权人身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

附：社保机构出具的投标截止日前6个月内授权代表的投标单位社保缴纳证明，任职不足6个月的可提供劳动合同证明文件

4、分包意向协议（如有分包）

分包意向协议

（供应商名称）若成为（项目名称）（采购编号：    ）的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（供应商名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

中小企业合同金额达到   %，小微企业合同金额达到    %。

供应商名称（盖单位公章或电子签章）：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

5、	中标服务费支付承诺书

中标服务费支付承诺书

## 浙江国际招投标有限公司：

## 本单位在此承诺：如在本项目中标，中标之日起5个工作日之内，向贵公司按采购文件约定支付中标服务费。

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期：  年  月  日

浙江国际招投标有限公司中标服务费收取账号

收款单位（户名）：浙江国际招投标有限公司

开户银行：中国工商银行杭州武林支行

银行账号：1202021209906782015

## 6、技术规格偏离表

技术规格偏离表

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期：  年  月  日

注：

1、与第二章，采购内容及需求“招标技术要求”逐条对应

2、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“符合”

## 7、商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期：  年  月  日

注：

1、与第二章，采购内容及需求“商务要求”逐条对应

2、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“符合”

（8）利害关系声明函；

利害关系声明函

致采购人：

本公司郑重声明，在本次采购活动前，本公司对采购人职工与本公司是否存在下列利害关系进行了审慎排查：

- 参加采购活动前3年内与本公司存在劳动关系。

- 参加采购活动前3年内担任本公司的董事、监事。

- 参加采购活动前3年内是本公司的控股股东或者实际控制人。

- 与本公司的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。

- 所投产品是采购人职工授予专利许可或者研究成果转让。

- 与本公司存在合作关系，包括课题研究、临床试验等。

- 在本公司兼职。

- 与本公司有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

排查结果（请在对应框里打√）：

□没有存在上述利害关系。

□存在上述第     点利害关系，具体为     （采购人职工姓名）             （具体事项）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，愿意承担相应责任，对此无任何异议。

特此声明！

公司名称（盖章）：

声明日期：

（9）供应商自2022年1月1日起（以合同签定时间为准）与不同的使用单位签订的PACS系统升级或改造的合同，提供合同复印件

（10）项目的理解和总体设计方案

（11）针对本项目技术重点、难点的分析，提供的应对措施

（12）项目实施方案，包括软件开发、安装调试、系统集成、试运行，以及工作程序和步骤、管理和协调方法

（13）项目实施过程中发现问题的解决方案和措施

（14）项目实施进度计划安排和方案

（15）拟投入团队人员的数量配置、岗位设置、职责分工

（16）供应商针对本项目实施过程制定的应急预案

（17）供应商提供的培训方案，包括但不限于培训计划、培训对象、培训内容

（18）供应商提供的售后服务方案，包括但不限于售后服务承诺、故障响应时间等

（19）	供应商认为有必要提供的其它文件。

附件1

政府采购活动现场确认声明书

浙江国际招投标有限公司：

本人经由              （单位）负责人      （姓名）合法授权参加           项目（编号：    ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

附件2

中标通知书接收函

我公司接收本项目中标通知书的邮箱为：

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期：  年  月  日

通讯地址：

联系人：

联系手机：

───────────────────────────────────────────

说明

中标通知书扫描件会发送至投标人指定邮箱，投标人收到邮件即视为收到中标通知书，须在收到中标通知书之日起30日内与采购人签订合同。

如需中标通知书原件，请联系招标代理机构项目负责人现场或邮寄获得。

附件3：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否 公告期限：

采购结果公告：是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日，向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。