市管大型桥隧设施（原拱墅、原西湖区块2标）市政设施养护

采 购 文 件

采购编号：HZTH-SZGL-202104

采购人：杭州市市政设施管理中心

采购代理机构：杭州天恒投资建设管理有限公司

二○二一年六月

目录

第一部分 采购公告	2

第二部分 供应商须知	6

投标须知前附表	6

一、总则	11

二、采购文件	12

三、响应文件的编制	13

四、响应文件的递交	14

五、开标	15

六、评标	16

七、成交和合同	26

八、其他	27

第三部分   项目技术规范和服务要求	31

第四部分 应提交的有关格式范例	34

第五部分 采购合同	62

第六部分  采购内容及清单	72

# 采购公告

项目概况

市管大型桥隧设施（原拱墅、原西湖区块2标）市政设施养护采购项目的潜在供应商应在浙江政府采购网本项目公告附件获取采购文件，并于2021年6月23日9时00分（北京时间）前递交响应文件。

杭州天恒投资建设管理有限公司受杭州市市政设施管理中心委托，就其市管大型桥隧设施（原拱墅、原西湖区块2标）市政设施养护进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。具体如下：

一、项目基本情况

项目编号：HZTH-SZGL-202104

项目名称：市管大型桥隧设施（原拱墅、原西湖区块2标）市政设施养护

预算金额：本项目预算金额为人民币2586万元（共3年），投标报价超过预算（最高限价）的按无效标处理。

采购需求：1、采购内容为杭州市区范围内的32座设施养护工作。包括西联桥、康桥路公铁立交、康桥路雨水泵站、拱康路公铁立交、拱康路雨水泵站、金昌路下穿道、金昌路雨水泵站、万塘天桥、余杭塘隧道、范家桥、花蒋桥、金渡北路分离立交桥、五常港跨余杭塘河桥、马家桥、杭钢河桥、苏嘉路大坝里桥、振华西路塘河铁路桥、振华西路下穿立交及雨水泵站、苏嘉路穿越宣杭铁路工程下穿立交及雨水泵站、振华西路穿越宣杭铁路工程下穿立交及雨水泵站、教工路/文一路人行天桥、益乐路/文一路人行天桥、墩余路与宣杭老线铁路交叉立交工程、墩余路下穿道、墩余路下穿雨水泵站、丽水路隧道（含泵站）、留下互通下穿隧道、古墩路地下通道、莫干山路提升改造（石祥路-绕城北线104国道收费站）工程01标1号人行天桥、莫干山路提升改造（石祥路-绕城北线104国道收费站）工程01标2号人行天桥、萍水东路（莫干山路-石祥路）工程02标十字港河桥、电厂河桥具体详见设施工程量清单表。2、养护内容：根据相关规范开展的日常巡查、养护维修、常规定期检测、大中修、保洁、绿化养护、应急保障（如防汛防台、抗雪防冻）、节日保障和甲方要求的临时性养护任务等，具体养护内容详见清单子目维修内容描述。

养护期限：3年。合同一年一签订，甲方根据考核情况可续签，续签最多不超过2次，每次1年。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：（1）具有独立法人资格（提供营业执照副本或单位法人证书）；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供“国家企业信用信息公示系统”和“天眼查”查询结果网页截图。）；

（3）截至投标截止时间，供应商未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内。（开标后代理机构通过以上网站查询，以查询结果为准）；

（4）具有在有效期内的安全生产许可证；

（5）具有市政公用工程施工总承包企业资质三级(含)以上资质；

三、获取采购文件

1、本项目采购文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供采购文件纸质版。供应商获取采购文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2、地点：

（1）政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）；

（2）供应商网上报名操作指南：“浙江政府采购网-办事指南-省采中心-网上报名”（http://www.zjzfcg.gov.cn/bs_other/2018-03-30/12002.html）。

3、方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件，本项目采购文件不收取工本费；仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览）；

4、供应商获取采购文件时须提交的文件资料：无；

5、提示：采购公告附件内的采购文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

1、投标截止时间：2021年 6月23日 9时 00分；

2、投标地点：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应；

3、开标时间：2021年 6月23日9时00分；

4、开标地点（网址）： “政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、为支持和促进中小企业发展，杭州市财政局出台了政府采购信用融资政策，供应商可凭成交合同申请贷款，利率一般在基准利率左右（不同银行略有差异）。具体可登录http://220.191.208.230/login.do办理业务。

3、在线投标响应（电子投标）说明

（1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

（2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

（3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

（1）采购人：杭州市市政设施管理中心

地址：杭州市体育场路231号

项目联系人（询问）：陈思敏   联系电话：0571-85808218

质疑联系人：张锋        联系电话：0571-85808028

（2）采购代理机构：杭州天恒投资建设管理有限公司

地址：杭州市三里亭路77号

项目联系人（询问）：许钰   联系电话：0571-86411623、15968892889

质疑联系人：潘刚  联系电话：0571-86413011

（3）同级政府采购监督管理部门：杭州市财政局

地址：杭州市中河中路152号杭州市财税大楼

联系人：吕先生

联系电话：0571-87715261

第二部分 供应商须知

## 投标须知前附表

| 条款 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目说明： - 项目名称：市管大型桥隧设施（原拱墅、原西湖区块2标）市政设施养护 二、采购范围：详见采购公告。 三、项目实施地点：杭州市。 四、养护期限：3年。合同一年一签订，甲方根据考核情况可续签，续签最多不超过2次，每次1年。 五、最高限价：2586万元（共3年）。 |
| 2 | 合同名称：《市管大型桥隧设施（原拱墅、原西湖区块2标）市政设施养护合同》 |
| 3 | 投标有效期：自投标截止日起60天。如采购人认为必要，可延长至总计最长不超过90天。 |
| 4 | 1、响应文件份数： （1）“电子加密响应文件”：在线上传递交一份。（2）“备份响应文件”：以介质存储的数据电文形式的备份响应文件，以光盘或U盘形式提供，数量为1份。密封包装后（EMS邮寄形式）投标截止时间前递交（邮寄地址：杭州市三里亭路77号，许钰收，电话：15968892889），并在包装上标注投标项目名称、供应商名称等并加盖公章。 2、响应文件的编制和签署 （1）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。 （2）响应文件采用电子签章。 3、响应文件的形式：电子响应文件（包括“电子加密响应文件”和“备份响应文件”，在响应文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。 （2）“备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。 4、响应文件的上传和递交： （1）“电子加密响应文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。 （2）“备份响应文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密响应文件”的上传递交后，还可以（EMS邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（光盘或U盘）存储的数据电文形式的 “备份响应文件”； b.“备份响应文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、供应商名称等并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份响应文件”将不予接收； （3）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“备份响应文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份响应文件”而未将“电子加密响应文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 5、电子加密响应文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购代理机构将向各投标供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份响应文件”的，以介质（光盘或U盘）存储的数据电文形式的“备份响应文件”为依据（由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效），否则视为响应文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份响应文件”而未将电子加密响应文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 5 | 投标截止时间：2021年6月23日9时00分 |
| 6 | 响应文件递交至地点：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应 |
| 7 | 开标时间：2021年6月23日 9时00分 开标地点（网址）：“政府采购云平台（www.zcygov.cn）” |
| 8 | 投标方案讲解安排：(本项目不采用) |
| 9 | 踏勘现场：采购人不组织统一的现场踏勘，供应商认为有必要的需自行对服务区域和周边环境进行踏勘，发生的一切费用自行承担。 |
| 10 | 本项目采用资格后审。 |
| 11 | 11.1采购文件的澄清 1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日（获取截止日之后收到采购文件的，以获取截止日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。 2、供应商一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本采购文件的所有内容，如有任何异议，均已在答疑截止时间前提出。 11.2采购文件的修改 1、采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。 2、若有必要，采购代理机构将酌情延长递交响应文件的截止日期。 |
| 12 | 成交候选人：评标委员会根据综合得分排名高低推荐 1个成交候选人。 |
| 13 | 履约保证金是否缴纳：☑是 ；□否。 金额：合同价的5%；履约担保的形式：本项目为第（1）或第（2）种方式 （1）保函：供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金。保函的格式和内容须经采购人确认； （2）现金担保：必须通过成交人的基本账户以银行转账方式或支票、银行汇票的形式交缴纳。 成交供应商在签订协议书前向采购人提交履约担保。若成交供应商拒交履约担保的，则视为主动放弃成交资格。 |
| 14 | 实质性响应条款：采购文件中打“▲”为实质性响应条款。 |
| 15 | 联合体投标：本项目不接受联合体投标。 |
| 16 | 支持中小企业：本项目执行促进中小企业发展政策，监狱企业、残疾人企业视同小型、微型企业，具体详见“评分标准”。 企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银监局、市金融办、市经信委共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，供应商若有融资意向，详见本采购文件尾页《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登陆杭州市政府采购网（http://cg.hzft.gov.cn）“中小企业信用融资”专栏，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
| 17 | 供应商信用信息事项： 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： （1）采购人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； （2）截止时点：提交响应文件（响应文件）截止时间前3年内； （3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 （5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 18 | 其他： 1、本项目投标所产生的一切费用由投标方承担，未成交单位不设补偿费。 2、采购人向供应商提供的有关资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资源，供应商在此基础上作出的推论、理解、结论概不负责。各供应商的本次投标成果，无论是否成交，均归采购人所有。投标必须在响应文件中对此予以承诺。 供应商应对投标内容所涉及的一切知识产权承担责任，并负责保护采购单位的利益不受损害，一切由于侵权引起的法律、诉讼、裁决和所发生的费用均与采购单位无关。 3、除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 19 | 代理服务费： 本项目采购代理服务费由成交人在领取成交通知书前一次性支付。服务费按《关于杭州市招标代理服务收费管理有关问题的通知》（杭价费[2003]148号）文件服务招标类型规定的50%收取，收费基价为(成交价÷3)。采购代理服务费不在投标报价中单列。 |
| 20 | 中小企业预留份额情况：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件，本项目为未预留份额专门面向中小企业采购。 |
| 21 | 中小企业划分标准所属行业：按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定，本项目采购标的：服务；本项目对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业。 |

## 一、总则

### 1.项目说明

1.1 项目说明见投标须知前附表(以下称“前附表”)第1项所述。

1.2 采购单位 杭州市市政设施管理中心 为本项目的采购人(合同中的甲方)，杭州天恒投资建设管理有限公司为采购代理机构，杭州市财政局政府采购监管处为监督管理部门。

1.3 潜在供应商领取采购文件后，必须按照国家《保密法》以及保密工作的相关规定，对采购文件内容应承担保密义务，维护采购人的权益，发生窃、泄密事件潜在供应商应承担相应的法律责任。

1.4 供应商一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本采购文件的所有内容，如有任何异议，均已在答疑截止时间前提出。

1.5 供应商须对所投方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

1.6踏勘现场（不组织）

1）踏勘现场方式详见须知前附表。供应商承担踏勘现场所发生的自身费用。

2）采购人向供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

3） 经采购人允许，供应商可踏勘项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担踏勘现场的责任和风险。

### 2.采购方式

本项目采用公开招标采购方式。

### 3.定义

3.1 名词定义

3.1.1“采购人”系指 杭州市市政设施管理中心。

3.1.2 “采购代理机构”系指采购人委托的杭州天恒投资建设管理有限公司。

3.1.3 “供应商” 系指向采购人提供响应文件所叙述的货物和服务的供应商。

3.2 合格的供应商应具备的资格要求

3.2.1见采购文件第一部分“采购公告”。

3.3 养护服务

养护服务：指的是设施日常巡查、养护维修、常规定期检测、大中修、保洁、绿化养护、应急保障（如防汛防台、抗雪防冻）、节日保障和甲方要求的临时性养护任务等。

### 4. 投标费用

4.1 供应商需自行承担涉及投标的一切费用。

4.2 投标报价应采购文件所确定的采购范围内全部工作内容的价格表现，应包括前期沟通、后期服务、人员的相关费用、税金等所有费用。

4.3采购代理服务费用

采购代理服务费用详见须知前附表。

## 二、采购文件

### 5. 采购文件的构成

5.1 采购文件包括下列文件及附件

- 第一部分 采购公告

- 第二部分 供应商须知

- 第三部分 项目技术规范和服务要求

- 第四部分 应提交的有关格式范例

- 第五部分 采购合同

- 第六部分 采购内容及清单

5.2供应商应认真审阅采购文件中所有的内容，包括编制和提交采购响应文件须知、项目技术规范和服务要求、采购合同条款、应提交的有关格式范例等。如果供应商编制的响应文件没有从实质上响应采购文件的要求，其响应文件将被采购人拒绝。

### 6.采购文件的解释

6.1 已获取采购文件的潜在供应商，若有问题需要采购人澄清，详见前附表

6.2 采购文件领取截止时间之后获取采购文件的潜在供应商，供应商如对采购文件有异议的，应于自采购文件规定时间内以书面形式向采购人提出。

6.3 不论采购人向供应商发送的资料文件，还是供应商提出的问题，均采用书面形式，任何口头提问及答复一律无效。

### 7.采购文件的修改

7.1 从采购文件发出至投标截止日期，采购人可能会以补充通知的方式修改采购文件。补充通知作为采购文件的组成部分，以书面形式同时发给所有采购文件的收受人。

7.2 若有必要，采购人将酌情延长递交响应文件的截止日期

## 三、响应文件的编制

### 8.投标报价

8.1 养护期限：3年。详见项目技术规范和服务要求。

8.2 投标报价

供应商按采购文件规定的服务质量要求，结合作业地段实际和企业自身实力自主报价并将涉及到的费用按养护工程量清单报价。报价费用包括：

(1)作业成本经费。含人员工资、材料、车辆运行成本等。人员工资不得低于杭州市劳动保障部门规定的最低工资标准，根据相关规定必须落实职工劳保福利待遇，为职工缴纳社会保险费(养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险)与住房公积金等，保障职工休息休假权利，落实《关于进一步落实好城管一线职工待遇的通知》（杭城管局〔2019〕103号）的文件精神，否则评标委员可以认为低于成本价恶性竞争而判定为无效标。

(2)合理利润及法规要求涉及的保障费用。防汛防台、抗雪防冻突发事件应急处理及重大活动保障等涉及应急抢险和管理的相关费用。

(3)《投标(开标)一览表》是报价的唯一载体，供应商应在《投标(开标)一览表》上写明投标的综合单价和投标总价，如果单价与总价有出入，以单价为准。

8.3 其它费用处理

采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

8.4 投标货币

响应文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的, 采购人将不接受有选择的报价。若供应商在除上述费用及采购文件规定的由成交人负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的应当在响应文件说明，否则一律不予认可。

### 9.响应文件的语言

响应文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

### 10.响应文件的组成

响应文件一般应当包括以下主要内容：资格审查文件、商务技术文件、报价文件组成。

10.1资格审查文件

10.2 商务技术文件

10.3 报价文件

### 11.投标有效期

11.1 自投标截止日期起至前附表所列的日期内有效。

11.2 在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，采购人可以以书面形式通知供应商人延长投标有效期。

### 12.响应文件的编制和签署

详见须知前附表。

## 四、响应文件的递交

### 13.响应文件的密封与标志、装订

详见须知前附表。

### 14.投标截止期

14.1 供应商应按前附表规定的时间、地点将响应文件递交，采购人将拒绝接受逾期送达的响应文件。

14.2 采购人可以按本须知规定以补充通知的方式，酌情延长递交响应文件的截止日期。在上述情况下，采购人与供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

### 15.响应文件的修改

15.1 供应商递交响应文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式对响应文件进行补充、修改，修改文件须加盖单位公章，并由法定代表人或授权委托人签字盖章，在投标截止时间以后，不能修改、补充响应文件。

15.2 供应商的修改文件，应按本须知规定编制、密封、标志和递交，如果一份响应文件有几份函件时，应注明哪一份有效，否则所作修改视为无效。

15.3 供应商对响应文件的修改均要加以说明，否则其修改将被视为无效。

15.4 在投标截止日期与采购文件中规定的有效期终止日之间的这段时间内，供应商不能撤回响应文件。

### 16.响应文件接受

16.1、供应商应按前附表规定的时间、地点将响应文件递交，采购人将拒绝接受逾期送达的响应文件认。

16.2、响应文件有下列情形之一的，响应文件予以拒收：

（1）响应文件逾期上传的或者未上传指定地点的；

（2）不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

## 五、开标

### 17.开标

17.1采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。

17.2采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

### 17.3开标顺序：

17.3.1开标第一阶段

（1）开标由采购组织机构的工作人员主持；

（2）宣读开标大会有关纪律、事项；

（3）向各投标供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行响应文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密响应文件”解密的，如已按规定递交了备份响应文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份响应文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效；

（4）响应文件解密结束，宣布响应文件正常解密和解密失败的投标供应商名单；并通过邮件形式发送各供应商组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；

（5）开启响应文件，进入资格审查；

（6）资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（7）第一阶段开标结束。

备注：开标第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作。

17.3.2开标第二阶段

（1）商务技术标评审结束后，由评审委员会和现场监督人员签字确认。在政采云平台上公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》，开启《报价文件》后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，在政采云平台上公布中标（成交）候选供应商名单。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

### 18.响应文件鉴定

18.1 评标委员会只根据响应文件本身的内容来判定响应文件的响应性，而不寻求外部的证据。

18.2 对于响应文件中不构成实质性偏差的、细微的不正规、不一致或不规范，采购人及评标委员会可以接受，但这种接受不能影响评标时供应商之间的相对排序。

18.3 如果响应文件实质上不响应采购文件的要求，采购人及评标委员会将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

18.4本项目采用资格后审制。经开标后递交至评标委员会的响应文件，仍需接受相关资格检查，并有可能在评标过程中被认定为无效。

## 六、评标

### 19.评标组织

采购人依法组建由7人（含7人）以上奇数的人员组成的评标委员会，负责对响应文件进行审查、质询、评审和比较等。评标委员会由采购单位代表和政府采购咨询专家组成，其中政府采购咨询专家人数不少于成员总数的三分之二。

### 20.评标原则

⑴竞争优选；

⑵坚持公开、公平、公正、科学合理的原则；

⑶价格合理，方案、产品先进可行；

⑷反对不正当竞争；

⑸投标报价是成交的一个重要因素，但不保证最低报价成交。

### 21.响应文件审查

21.1 响应文件资格性审查：开标后，采购人或采购代理机构将依法对供应商的资格进行审查，即依据法律法规和采购文件的规定，对供应商的一般资格条件、特定资格条件进行审查。供应商未按照采购文件要求提供与一般资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备采购文件中规定的资格要求，其投标无效。如响应文件被确认为无效，采购人将及时通知该供应商。

21.2 响应文件符合性审查：评标委员会依据采购文件的规定，对资格审查通过的供应商文件签署是否规范等从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。如响应文件被确认为无效，评标委员会将及时通知该供应商。

21.3 修正原则

评标委员会对响应文件的报价文件进行审核，对发现计算、书写等错误的，按以下原则进行修正：

（1）响应文件中投标（开标）一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以投标（开标）一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标（开标）一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

### 22.评标办法

22.1 本项目采用综合评分法，评标委员会将对各供应商的投标报价、技术和服务方案、供应商的综合实力等方面进行综合评审。

⑴各供应商的综合得分为：投标价格得分+技术和服务方案得分+供应商的综合实力得分之和。

⑵技术和服务方案由各评标委员会成员独立记名打分，各供应商的技术和服务方案得分为评标委员会各成员评分的算术平均值；供应商综合实力由评标委员会成员对照评分细则和响应文件充分讨论后，按照少数服从多数的原则，集体统一打分；各供应商的投标价格得分按有效评标价评分公式计算。评分过程中采用四舍五入法，精确到小数点后一位，评分结果精确到小数点后两位。

⑶根据各供应商的综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按有效评标价由低到高顺序排列；综合得分且有效评标价相同的，按技术得分高到低顺序排列；综合得分、技术得分且有效评标价相同的，评标委员会统一讨论确定，并形成评标意见。

22.2评标细则

22.2.1投标价格(A=20分)：

报价的合理性：分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求供应商在评标期间对投标报价的详细组成和投标的服务渠道等事项作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。

报价分计算方法：价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且有效投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝(评标基准价/有效投标报价)×价格权重值×100(精确到小数点后二位) 。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），对小型或微型企业参加投标的，价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格评分。

小型、微型企业以联合体参加投标的，联合体协议中约定，小型、微型企业产品的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，投标报价给予2%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系，否则不予价格扣除。（本项目不允许联合体投标）

若参加本次投标的企业为小型或微型企业，非所投货物（核心产品）生产商，则货物生产商须同时为小型或微型企业，否则不予价格扣除。（本项目不适用）

同时符合以下所有要求的供应商被认定为小型、微型企业：

⑴供应商及投标产品生产企业按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业。响应文件中必须提供《中小企业声明函》；

（2）监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

22.2.2技术和服务方案 (B=55分)：

主要包含方案的先进性、科学性和完整性，方案与需求的吻合程度，提供的售后服务方案、维护人员和机构服务优劣程度以及承诺和优惠等方面的因素。

22.2.2.1项目技术力量(30分)

| 序号 |  | 名称 | 分值 | 评审因素 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项目组团队情况（12分） | 1 | 项目负责人 | 3 | ①具备工程师及以上职称和二级建造师 (市政) 及以上执业资格得1.5分；②具有从事相关类似项目业绩的得1.5分。 | 类似项目指市政设施养护。证明材料提供职称证书，资格证书，项目合同（或中标/成交通知书或甲方/行政主管部门出具的相关证明材料）复印件或扫描件；开标前20天内社保局出具的单位专用社保证明复印件或扫描件（或社保局网站打印件）、证书复印件或扫描件），须有近3个月连续社保交纳记录。 |
|  | 2 | 项目技术负责人 | 2 | ①具有1名市政类专业工程师及以上职称，并有从事类似项目经历的得1分； ②具有1名机电类专业工程师及以上职称，并有从事类似项目经历的得1分。 如同1人具有多项专业职称的，不重复得分。 | 类似项目经历指市政设施养护。证明材料提供职称证书，资格证书，项目合同或（中标/成交通知书或甲方/行政主管部门出具的相关证明材料）复印件或扫描件；开标前20天内社保局出具的单位专用社保证明复印件或扫描件（或社保局网站打印件）、证书复印件或扫描件），须有近3个月连续社保交纳记录。 |
|  | 3 | 项目组人员工种配备 | 4 | ①项目组同时具有高压电工（持有电工证）、低压电工（持有电工证）、电梯管理员（持有《特种设备作业人员证》）的，得1.5分。 ②项目组具有测量工（持有技工证）、道路养护工（持有技工证）、排水养护工（持有技工证）、登高车操作工（持有操作证）、摊铺机操作工（持有操作证）、压路机操作工（持有操作证），每具有一类得0.5分，最高得2分。 ③项目组具有消防设施操作员（持有操作证）得0.5分。 | 证明材料提供开标前20天内社保局出具的单位专用社保证明复印件或扫描件或社保局网站打印件、证书复印件或扫描件。工种人员须有近3个月连续社保交纳记录。 |
|  | 4 | 人员配备情况 | 3 | 根据本项目实施规模，供应商拟在本项目投入的养护作业人员（待遇须有合法权益保障）人数不少于43人的得3分。 | 证明材料提供开标前20天内社保局出具的单位专用社保证明复印件或扫描件或社保局网站打印件,同时提供职工合法权益保障承诺书（格式自拟）。养护作业人员须有近3个月连续社保交纳记录（社保证明中予以标注）。 |
| 二、投入本项目的设备情况（18分） | 1 | 日常类 | 4 | 自有工程车≥3辆、登高车≥1辆的，每满足一项得2分，最高得4分。 | 租赁设备不得分。证明材料需提供发票（或购销合同）和各类车辆行驶证复印件或扫描件。 |
|  | 2 | 专用I类 | 5 | ①自有铣刨机、摊铺机、压路机，每满足一项得1分，最高得3分。 ②自有沥青保温车≥1辆的，得2分。 | 租赁设备不得分。证明材料需提供发票（或购销合同）和各类车辆行驶证复印件或扫描件。 |
|  | 3 | 专用II类 | 4 | 自有多功能车≥1辆、机扫车≥1辆、高压冲水车≥1辆、侧壁清洗车≥1辆，每满足一项得1分，最高得4分。 | 租赁设备不得分。证明材料需提供发票（或购销合同）和各类车辆行驶证复印件或扫描件。 |
|  | 4 | 应急类 | 5 | ①具有自有或租赁的吊车、应急水泵（排水量150立方/小时及以上）、融雪剂撒布机、CCTV检测仪、桥检车（或桥检仪）等应急抢修机械设备的，每满足一项得0.5分，最高得2分。 ②自有清雪设备（滑移装载机或挖掘装载机或大型车辆配斜角清扫器）≥1辆的得3分，最高得3分。 | 证明材料：①自有设备：需提供发票（或购销合同）和各类车辆行驶证复印件或扫描件。②租赁设备：提供各类车辆行驶证和租赁协议的复印件或扫描件。 |

22.2.2.2本项目养护管理(25分)

| 序号 |  | 名称 | 分值 | 评审因素 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、养护方案 | 1 | 养护管理方案 | 13 | 根据项目管理制度及方案（人员、设备配置和管理等）的完整性、科学性、合理性、信息化和精细化等方面进行评估，得0-5分； |  |
|  |  |  |  | 根据大型桥梁、隧道、综合人行天桥、综合人行地道、下穿道、雨水泵站等养护方案（检查检测、养护维修等）和电梯、消防等专项养护方案的完整性、科学性、合理性和精细化等方面进行评估，得0-5分。 |  |
|  |  |  |  | 根据大型桥梁、隧道、综合人行天桥、综合人行地道等交通组织方案的完整性、科学性、合理性和可行性等方面进行评估，得0-3分。 |  |
|  | 2 | 应急响应方案 | 6 | 根据防汛防台和抗雪防冻方案的科学性、合理性、针对性及可操作性进行评估，得0-3分； |  |
|  |  |  |  | 根据设施突发事件应急抢险方案的科学性、合理性、针对性及可操作性进行评估，得0-3分。 |  |
|  | 3 | 重大活动和节日保障方案 | 2 | 根据重大活动和节日保障方案的科学性、合理性、针对性及可操作性进行评估，得0-2分。 |  |
|  | 4 | 资料管理方案 | 2 | 根据资料管理方案中的设施基本资料、检查检测、养护维修、技术状况评定等方面进行评估，得0-2分。 |  |
|  | 5 | 沥青供应保障情况 | 2 | 具有保障沥青供应的沥青砼（沥青拌合）生产企业的，得0-2分。 | 证明材料提供营业执照和相关证明材料复印件或扫描件。 |

22.2.3供应商的综合实力(C=25分)

| 序号 |  | 名称 | 分值 | 评审因素 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、供应商基本情况 | 1 | 银行资信、政府部门鉴定机构出具的信用等级 | 1 | AA及以上且在有效期内的得1分。 | 证明材料提供信用证书复印件或扫描件。 |
|  | 2 | 管理体系认证（有效期内） | 2 | 通过ISO质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，1个得0.5分，2个得1分，3个得2分。 | 证明材料提供等级证书复印件或扫描件。 |
|  | 3 | 2018年1月1日起获得政府相关部门、行业协会颁发的荣誉 | 3 | 市政设施养护类市级荣誉的，每个得0.5分，最高得1分；省级荣誉的，每个的0.5分，最高得1.5分；获得国家级荣誉的，每个得1分，最高得3分。同个项目以最高奖项计。 | 证明材料提供获奖证书、获奖文件复印件或扫描件（以获奖文件或获奖证书时间为准）。颁奖单位若为行业协会应为在民政部门正式注册的协会；若出现民政部曝光的“山寨”协会所颁发的奖项称号，则该奖项无效。 |
|  | 4 | 养护基地 | 3 | 在杭州市主城区内（原上城区、原下城区、原江干区、原拱墅区、西湖区、风景名胜区）具有1500㎡以上养护基地，租赁得2分，自有得3分。 | 证明材料提供租赁协议或产权证书复印件或扫描件。 |
| 五、供应商类似项目养护的成功经验 | 5 | 养护经验 | 3 | ①具有城市桥梁（单跨40米或总跨径100米及以上）连续3年及以上设施养护经验的得1分，最高得1分；②具有城市隧道连续3年及以上设施养护经验的得1分，最高得1分；③具有带电梯的天桥或地道连续3年及以上设施养护经验的得1分，最高得1分。 | 证明材料提供养护合同复印件或扫描件。若合同中未体现项目特征或相关数据的，则另行提供甲方证明复印件或扫描件。 |
|  | 6 | 养护业绩 | 6 | 2018年1月1日起具有类似项目养护业绩：①单个养护合同中单跨40米或总跨径100米及以上城市桥梁或城市隧道养护设施工程量合计5公里及以上的，且已履行养护期1年及以上业绩得3分，最高得3分；②单个养护合同中带电梯的天桥或地道养护设施工程量5座及以上的，且已履行养护期1年及以上业绩得3分，最高得3分。 | 证明材料提供合同复印件或扫描件。若合同中未体现项目特征或相关数据的，则另行提供甲方证明复印件或扫描件。 |
| 六、安全生产管理制度 | 7 | 安全生产管理 | 4 | 制订安全生产制度，且有定期安全生产培训计划，得1分； | 专职安全员证明材料提供安全员证书复印件或扫描件。 |
|  |  |  |  | 有投入本项目的专职安全员，得1分； |  |
|  |  |  |  | 2018年1月1日起发生安全事故，造成人员受伤，受伤程度达到《道路交通事故受伤人员伤残评定》或《职工工伤与职业病致残程度鉴定标准》规定的最低标准，发生1起，得0分；未发生过的，得2分。 |  |
| 七、诚信分 | 8 | 诚信分 | 3 | 自2018年1月1日以来，曾受到政府行政主管部门限制招投标市场行为或通报批评的得0分，未受到限制招投标市场行为或通报批评的得3分。 | 证明材料提供供应商的供应商限制招投标市场行为和通报批评的情况说明，须加盖单位公章。 |

以上证明材料在响应文件中提供复印件或扫描件。

22.3.报价是成交的一个重要因素，但最低报价不是成交的唯一依据。

### 23.评标内容保密

23.1 公开开标后，直到宣布成交单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向供应商或与评标无关的其他人泄露。

23.2 在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及确定成交人过程中，供应商对采购人和评标机构施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

### 24.响应文件的澄清

对响应文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对供应商进行询标，并要求供应商作书面澄清；供应商的书面澄清，应由法定代表人或授权代表签字，作为响应文件的补充部分，但澄清的内容不得改变响应文件的实质性内容。

### 25.废标

25.1 根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足3家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)供应商的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有供应商。

### 26.投标无效

开标时，发生下列情况之一的投标被视为无效：

（1）投标（开标）一览表中出现多个投标报价，并未说明以哪一个为准的；

（2）递交两份或多份内容不同的响应文件的；

（3）仅提交“备份响应文件”的；

（4）响应文件未按照采购文件要求签署、盖章的；

（5）实质性响应内容未按要求提供的；

（6）供应商拒绝按采购文件规定的修正原则对响应文件进行修改的；

（7）技术条款重大偏离的；

（8）对“▲”条款不响应的；

（9）养护期限、付款方式、重大偏离的；

（10）本项目如需采购节能清单中的政府强制采购的节能产品的，供应商未按采购文件要求的提供所投产品节能产品政府采购清单页的；（本项目不适用）

（11）与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

（12）供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

（13）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（14）不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

### 27.串标嫌疑

有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标嫌疑：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装。

### 28.弄虚作假行为

供应商有下列情形之一的，属于弄虚作假行为：

- 使用伪造、变造的许可证件；

- 提供虚假的财务状况或者业绩；

- 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

- 提供虚假的信用状况；

- 其他弄虚作假的行为。

### 29.评标结果修改情形

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- 分值汇总计算错误的；

- 分项评分超出评分标准范围的；

- 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

- 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

供应商对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

### 30.供应商不足3家

公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，不得继续评标。除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）采购文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）采购文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

### 31.可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 七、成交和合同

### 32.确定成交人

采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，以评标报告确定的成交候选人确定成交人。

### 33.成交公告

33.1采购人或者采购代理机构应当自成交人确定之日起2个工作日内，在浙江省政府采购网上公告成交结果，采购文件当随成交结果同时公告。

33.2成交结果公告内容应当包括采购人及其委托采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交人名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，成交公告期限以及评审专家名单。

33.3成交公告期限为1个工作日。

### 34.成交通知书

在公告成交结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向成交人发出成交通知书。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交人无正当理由不得放弃成交。

### 35.签订合同

35.1、成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交人无正当理由不得放弃成交。

35.2采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件和成交人响应文件的规定，与成交人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和成交人响应文件作实质性修改。

35.3采购文件、成交人的响应文件及评审过程中有关澄清文件均为签订合同的依据。

### 36.履约担保

36.1签订合同同时向采购人提供履约担保。

36.2履约担保金额、形式详见须知前附表。

36.3合同履约完毕后，退还履约保证金。

### 37.拒签合同的责任

37.1成交人接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同或拒交履约保证金者，以投标违约处理，赔偿采购人由此造成的直接经济损失。

37.2采购人在规定时间借故拒签合同者，以采购违约处理，并赔偿中标/成交供应商由此造成的直接经济损失。

## 八、其他

### 38.售后服务考核

采购人将配合政府采购监管部门不定期对合同的履约情况进行检查，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，由政府采购监督管理部门给予相应处罚。

### 39.质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第 94 号)的规定，供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出质疑，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

39.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，否则，采购机构不予受理：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（即供应商报名截止之日）起计算，但采购文件在报名截止之日后获得的，应当自截止之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）期限届满之日起计算。

39.2 供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

（2）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（3）具体的质疑事项及事实依据；

（4）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（5）提出质疑的日期。

39.3  采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

39.4  质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向杭州市财政部门提起投诉。

39.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：

（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

### 40. 采购方式改变

在符合资格的供应商不足规定数量或供应商提供的货物及其报价、售后服务承诺等不能满足采购人要求，以及采购过程中出现其他不正常情况时，经批准，采购人将根据中华人民共和国财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十三条之规定，重新选择合适的方式进行采购。

### 41.资金结算方式

41.1按养护合同、《杭州市市管桥隧设施考核办法》等有关规定执行。

42. 服务考核

42.1 考核办法：管理考核采取月度考核和年度考核相结合形式进行（详见杭州市市管桥隧设施考核办法）。

42.2 警告退出办法

42.2.1警告。在市政设施养护作业合同期间，有下列情景之一的给予一次警告：

(1)不遵守相关法规，未按规程操作发生有责事故的。

(2)遇有重大活动或突发事件时，未按要求落实作业机具和人员，保障不力而造成不良影响的。

(3)职能部门检查发现抄告问题未限期整改到位的。

(4)管理混乱，发生管养人员集体上访的。

(5)设施处于不良状况危及安全、养护质量问题危及安全或引起问责的。

(6)累计两次未按要求完成甲方交办任务的（以任务单为准）。

(7)累计两次媒体负面报道的。

(8)24小时驻场服务车辆发现一次未到位的。

(9)30分钟内响应现场服务车辆累计两次未及时到场服务的。

42.2.2退出。在市政设施养护作业合同期间，符合以下之一的，甲方可提前终止养护合同：

(1)组织管理机构、人员素质、养护人数及机具设备等与投标承诺不符，无法完成养护任务的。

(2)同一养护项目在合同期内累计被警告3次的。

(3)合同期内连续两个月考核在85分以下或累计四个月考核在85分以下的。

(4)发生有责安全事故的。

### 43.解释权

43.1凡涉及本次采购文件的解释权均属于杭州市市政设施管理中心及杭州天恒投资建设管理有限公司。

43.2政府采购法规、文件中另有规定的，按照相关规定执行。

- 第三部分   项目技术规范和服务要求

一、规章制度和技术规范

1.《城市道路管理条例》国务院令第198号

2.《中华人民共和国道路交通安全法》主席令 四十七号

3.《城市桥梁检测和养护维修管理办法》建设部2003年118号令

4.《浙江省城市道路管理办法》省政府令第145号

5.《杭州市市政设施管理条例》（2005年）

6.《杭州市城市排水管理办法》（杭州市政府令第163号）

7.《杭州市地下管线盖板管理办法》（杭州市政府令第 171 号）

8.《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》（GB1589-2016）

9.《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）

10.《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）

11.《杭州市高架道路养护技术规程》（HZCG09-2007）

12.《杭州市城市桥涵安全保护区域管理规定》（杭政办函〔2010〕141号）

13.《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ 68-2016）

14.《杭州市城市排水管渠及泵站养护技术规程（试行）》（CJS-05-2000）

15.《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）

16.《电力设备预防性试验规程》（DL/T596-1996）

17.《特种设备安全监察条例》国务院令第549号

18.《电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范》（GB/T 18775-2009）

19.《杭州市城市隧道养护技术规程》(CSC06-2005)

20.《杭州市城市桥梁隧道养护管理标准（试行）》(杭城管〔2011〕119号)

21.《杭州市突发公共事件总体应急预案》

22.《杭州市城区抗雪防冻应急预案》

23.《杭州市城区防汛防台应急预案》

24.《杭州市城市桥梁隧道突发事件应急预案》

25.《杭州市政府采购履约验收暂行办法》（杭财采监〔2019〕10号）

26.其它相关技术标准和规章制度以及新颁布的相关规程、规范和国家有关标准的规定。

二、拟投入本项目的主要设施要求

项目主要设施最低配备要求表

| 序号 | 设备名称 | 数量 （辆/台） | 响应要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程车 | 3 | 至少2辆24小时驻场服务，其它30分钟到达养护现场。 |  |
| 2 | 登高车 | 1 | 至少1辆24小时驻场服务，其它30分钟到达养护现场。 |  |
| 3 | 沥青保温车 | 1 | 至少1辆24小时驻场服务，其它30分钟到达养护现场。 |  |
| 4 | 多功能车 | 1 | 至少1辆24小时驻场服务，其它30分钟到达养护现场。 |  |
| 5 | 机扫车 | 1 | 至少1辆24小时驻场服务，其它30分钟到达养护现场。 |  |
| 6 | 高压冲水车 | 1 | 至少1辆24小时驻场服务，其它30分钟到达养护现场。 |  |
| 7 | 清雪设备 | 1 | 至少1辆24小时驻场服务，其它30分钟到达养护现场。 |  |
| 8 | 侧壁清洗车 | 1 | 至少1辆24小时驻场服务，其它30分钟到达养护现场。 |  |
| 9 | 铣刨机 | 1 | 至少1辆24小时驻场服务，其它30分钟到达养护现场。 |  |
| 10 | 摊铺机 | 1 | 至少1辆24小时驻场服务，其它30分钟到达养护现场。 |  |
| 11 | 压路机 | 1 | 至少1辆24小时驻场服务，其它30分钟到达养护现场。 |  |
| 12 | 吊车 | 1 | 30分钟到达养护现场。 |  |
| 13 | 应急水泵 | 1 | 30分钟到达养护现场。 | 排水量150立方/小时及以上 |
| 14 | 融雪剂撒布机 | 1 | 30分钟到达养护现场。 |  |
| 15 | CCTV检测仪 | 1 | 30分钟到达养护现场。 |  |
| 16 | 桥检车（或桥检仪） | 1 | 30分钟到达养护现场。 |  |

备注：成交后以上车辆和设备（除水泵、CCTV检测仪）均应配置GPS定位系统并接入统一定位平台。

三、有消控室的设施每处应配备不少于两名持证消防设施操作员。

# 第四部分 应提交的有关格式范例

一、供应商提交响应文件须知：

1、供应商应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致响应文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是供应商的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、评标委员会将应用供应商提交的资料作出自己的判断。

5、供应商提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按供应商须知中规定的语言和份数提交。响应文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被评标委员会认定为投标无效。

二、响应文件编制格式及规范要求：

详见须知前附表。

## （一）资格审查文件

供应商的资格审查文件应包括：【即证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件的有关资格证明文件。】

包括：

（1）营业执照(或法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)复印件或扫描件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件或扫描件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件或扫描件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件或扫描件；

（2）2019或2020年度经审计的财务报告(新成立的公司，必须提供情况说明)；

（3）最近三个月依法缴纳税收证明(新成立的公司，必须提供情况说明)；

（4）具有履行合同所必需的专业（服务技术）能力的承诺函；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录的声明函；

（6）至本项目投标截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料：出具“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果的网页截图（代理机构以开标当日网页查询记录为准）

（7）安全生产许可证复印件或扫描件；

（8）资质证书复印件或扫描件；

（9）“国家企业信用信息公示系统”和“天眼查”查询结果网页截图。

上述资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过。

一. 营业执照(或法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)复印件或扫描件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件或扫描件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件或扫描件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件或扫描件

说明：

1.如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

2.如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

3.如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

4.如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

5.如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

- 供应商2019或2020年度经审计的财务报告（复印件或扫描件）

说明：

1. 供应商是法人的，应提供最近一个年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表(执行《小企业会计准则》的提供资产负债表和利润表两张基本报表）。

2. 其他组织和自然人如没有经审计的财务报告的，可以提供资产负债表、利润表、现金流量表。

3. 新成立不足一年的公司须出具情况说明。

三.最近三个月内依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料

说明：

1. 供应商须提供最近三个月内缴纳税收的凭据（完税证明或纳税证明或银行电子缴税付款凭证等）。

2. 供应商须提供最近三个月内缴纳社会保障资金的凭据（社保缴费专用收据或银行电子缴税付款凭证或社会保险缴纳清单等）。

依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

四、具有履行合同所必需的专业服务（技术）能力的承诺函

（采购人）：

我方 （供应商）承诺具有履行合同所必需的专业服务（技术）能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（公章） ：

日期：     年  月  日

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录

声明函

（采购人）：

我方 （供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（公章） ：

日期：     年  月  日

六. 至本项目投标截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料：出具“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果的网页截图（代理机构以开标当日网页查询记录为准）。

七、安全生产许可证复印件或扫描件

八、资质证书复印件或扫描件

九、“国家企业信用信息公示系统”和“天眼查”查询结果网页截图

（二）报价文件

供应商的报价文件至少应包括以下内容：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）投标报价明细清单（格式见附件）；

（4）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（5）小微企业/监狱企业/残疾人福利性单位声明函（格式见附件）；

1、投标函

采购人    及      代理公司

(供应商全称)授权                (全权代表姓名)      (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的（项目名称）  (采购编号：         )招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在供应商编制和提交采购响应文件须知规定的开标日期起遵守本响应文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交采购响应文件须知规定的全部响应文件。具体内容为：

(1)资格审查文件

(2)报价文件；

(3)商务技术文件；

(4)编制和提交响应文件须知要求供应商提交的全部文件；

(5)按采购文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表；

(6)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(7)保证遵守采购文件中的其他有关规定。

4、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方接受贵方上报监管部门所产生的处罚结果。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部采购文件，包括采购文件修改书(如有的话)、参考资料及有关附件，确认无误。

8、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

供应商名称（公 章）：

联系人：         联系电话：

联系地址：

邮政编码：     传真号码：

日    期：       年  	 月    日

注：未按照本投标函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标无效。

2、投标(开标)一览表

采购人     及   代理公司

按你方采购文件要求，我们    (填写供应商名称）   谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下投标(开标)一览表的价格完成编号为      的采购文件(项目名称：            )之标项的实施。

投标(开标)一览表(单位均为人民币元)

养护期限：3年

| 序号 | 设施项目 | 年维护费(元) | 年数(年） | 总维护费 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市管大型桥隧设施（原拱墅、原西湖区块2标）市政设施养护 | 元/年 | 3 | 元 |  |
| 合计 |  | / | / | 元 |  |
| 总价（大写）： . |  |  |  |  |  |

1．本采购文件及其所附文件涵盖了我方要约的全部内容。

(1)我方要约有效期为自投标截止日起      天；

(2)我方同意标期可作延长；

(3)在标期内，我方受响应文件之价目表上我方要约金额的约束。

2．本响应文件，你方之接受函，包括条款栏，标的规格要求栏和其它有关文件在内的响应文件对我们双方均具约束力。

3．根据具体情况而拒绝任一或所有标书完全取决于你方。你方没有义务一定要接受最低报价的标书或某一特定标书，也不需为拒绝某一标书作出任何解释。

4．另外，我方承诺还将就你方所要求的进一步信息提供给你方。

5．如果我方中标/成交，我方愿意提供如下优惠条件：

(1)                                          ；

供应商名称（公 章）：

联系人：      联系电话:

联系地址：

邮政编码：      传真号码：

日    期：       年  	月 		日

3、报价明细清单

具体见附件一 工程量清单报价表。

4、中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

中小企业声明函（服务）

【不属于中小企业的无需填写、递交】

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加    （采购人）    的  （项目名称）     采购活动，服务全部由符合政策要求的小微企业承接。相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为  （企业名称）  ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元1，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为  （企业名称）  ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元1，属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、额资产总填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

▲供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，视为供应商提供虚假材料投标的，投标无效。

1）供应商为中型、小型、微型企业的提供此函；

2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

3）所投标项内的产品如由多个企业制造的，在填写企业类型时，按产品生产企业中规模最大的企业类型填写；

4）投标产品制造商投标，提供供应商出具的《中小企业声明函》证明材料；代理商投标，提供供应商及产品制造商出具的《中小企业声明函》证明材料；

监狱企业声明函及其相关的充分的证明材料

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：。

本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：

日期：    年  月  日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

扶持政策说明：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

同时符合以下所有要求的供应商被认定为小型、微型企业：

（1）供应商按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定提供《中小企业声明函》】；

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

（三）商务技术文件

供应商的商务技术文件至少应包括以下内容：

1、商务文件：

(1)法人授权委托书，法定代表人及授权委托人的身份证(复印件或扫描件)；

(2)声明书

(3)廉洁承诺书

(4)限制招投标市场行为和通报批评情况说明

(5)供应商一般情况；

(6)资质、资信、认证、荣誉证书等文件；

①资质证书复印件或扫描件；

②银行资信、政府部门鉴定机构出具的信用等级证书或证明复印件或扫描件 (如果有)；

③管理体系认证证书复印件或扫描件（如果有）；

④政府相关部门颁发的荣誉证书复印件或扫描件（如果有）；

(7)养护基地情况，证明材料提供租赁协议或产权证书复印件或扫描件；

(8)公司养护经验情况，证明材料提供养护合同复印或扫描件；

(9)公司养护业绩情况表，证明材料提供合同复印件或扫描件；

(10)公司安全生产管理制度，安全事故情况说明（格式自拟）；

(11)商务偏离说明表；

(12)供应商认为需要提供的资料。

2、技术文件

针对本项目的技术和服务响应方案，履行本项目所必需的设备和技术能力的证明，技术偏离说明表，采购文件要求提供的其他资料等。

(1)供应商应应提供针对项目的完整养护管理方案，并提供与本项目市政设施有关的应急响应、资料管理专项方案、交通组织方案、项目管理方案的制度及方案以及重大活动和节日保障方案（人员、设备配置和管理等）完整性、科学性、合理性和精细化等方面。

(2)桥隧设施养护管理、加固维修相关情况；“沥青供应保障情况，如有保障沥青供应的沥青砼（沥青拌合）生产企业的，提供营业执照和相关证明材料复印件或扫描件。

(3)供应商应以书面形式完整准确地表述服务承诺(范围、标准及期限等)、供应商可能增加的服务承诺等，并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。

- 供应商为完成本项目组建的工作小组名单，在提交的标书中安排的人员，须为公司职员（响应文件中提供社保证明。其中项目负责人、技术负责人、每个工种专业人员的情况应该明确，提供履历，主要内容包括学历(学院、大学和其他职业教育，列出大学的名称)、工作特长(特长领域、能力取向等)、经验与业绩(包括从事相关详细规划的经验，该人员参与的时间以及在项目中的责任)，资质情况等；

(5)履行本项目所需的设备（包括软件）和技术能力的证明材料；

(6)优惠条件及特殊承诺；

(7)技术偏离说明表；

(8)关于对采购文件中有关条款的拒绝声明(如有)；

(9)供应商认为需要的其他技术文件或说明。

注：上述内容包括的相关表格及附件资料：符合采购文件要求的①资质证书(复印件或扫描件)；②项目负责人、技术负责人简历表；③主要养护人员花名册；④行业培训情况；⑤社会保险费等；

1、授权委托书

采购人及   代理公司

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理（项目名称）  (编号：      )政府采购投标的一切事项，若中标/成交则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本委托书有效期：自     年 月  日起至     年  月  日止。

特此告知。

供应商名称(公章)：

法定代表 (签字或盖章)：

日期：     年  月   日

后附：法定代表人及授权代表人的身份证、授权代表在供应商近3个月社保缴纳证明

2、声明书

采购人及   代理公司

本单位自愿参加（项目名称）    (编号：         )政府采购项目的投标，并保证响应文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。

同意此次采购文件中的各项内容。

同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

本单位如中标/成交，保证按照响应文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并缴纳履约保证金。

供应商名称(公章)：

日期：     年  月   日

3、廉 政 承 诺 书

采购人：

我单位响应你单位项目采购要求参加投标。在这次投标过程中和中标/成交后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国(境)、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法、招标投标法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标/成交或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市政府采购办。由此引起的相应损失均由我单位承担。

供应商名称(公章)：

日期：     年  月   日

4、限制招投标市场行为和通报批评情况说明

杭州市市政设施管理中心

我单位在自2018年1月1日起至（项目名称） 的投标截止时（没有/有）受到政府行政主管部门限制招投标市场行为和通报批评。

（单位名称加盖单位公章）

年  月  日

注：如标后发现供应商提供的说明与事实不符合，可认定供应商提供虚假材料以无效标处理并接受贵方上报监管部门所产生的处罚结果。。

5、主要业绩表

附表 :相关项目建设业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 项目特征简要描述 | 养护设施工程量 | 项目投资 (万元) | 养护起始时间 | 项目地址与建设单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：证明材料提供合同复印件或扫描件。若合同中未体现项目特征或相关数据的，则另行提供甲方证明复印件或扫描件。

供应商名称(公章)：

日期：     年  月   日

6、商务偏离说明表

| 采购文件条目号 | 采购文件商务条款 | 响应文件商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：供应商应根据对照采购文件要求一一对应如实填写商务响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

供应商名称(公章)：

日期：     年  月   日

7、项目小组人员名单

(由供应商根据采购需求及采购文件要求编制)

附表A:本项目的项目负责人/技术负责人情况表

| 姓名 |  | 页码 | 业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目负责人的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件或扫描件并注明所在投标技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表(按此格式自制)

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件或扫描件并注明所在投标技术文件页码。

8、履行本项目所需的设备（包括软件）清单表

| 序号 | 养护设备名称 | 规格型号、额定功率(KW) | 数量(台) |  | 车牌号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 自备 | 租赁 |  |  |
| 一 | 24小时驻场服务车辆 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |
| 二 | 30分钟到场服务车辆 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |
| 三 | 其它 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |

供应商名称(公章)：

日期：     年  月   日

9、技术偏离说明表

| 名称 | 采购要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应根据设备的技术指标、对照采购文件要求一一对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

供应商名称(公章)：

日期：     年  月   日

# 第五部分 采购合同

合同编号：

市政设施养护合同

发包人：  杭州市市政设施管理中心

承包人：

设施名称：市管大型桥隧设施（原拱墅、原西湖区块2标）市政设施养护

合同价：           万元

养护期限：      年  月  起至      年  月  日止

年度合同价（合同价÷3）：          万元

合同第   次签订：      年  月  起至      年  月  日止

签订日期：   年   月   日

市政设施养护合同

发包人：杭州市市政设施管理中心（以下简称甲方）

承包人：                      （以下简称乙方）

鉴证方： 杭州天恒投资建设管理有限公司

为做好                           设施的养护、维修，确保市政设施完好、整洁，甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及其他有关规定，遵循公平和诚实信用的原则，就                          设施的养护及应急处置等事项协商一致，订立本合同。

一、养护范围

杭州市区范围内的32座设施养护工作。包括西联桥、康桥路公铁立交、康桥路雨水泵站、拱康路公铁立交、拱康路雨水泵站、金昌路下穿道、金昌路雨水泵站、万塘天桥、余杭塘隧道、范家桥、花蒋桥、金渡北路分离立交桥、五常港跨余杭塘河桥、马家桥、杭钢河桥、苏嘉路大坝里桥、振华西路塘河铁路桥、振华西路下穿立交及雨水泵站、苏嘉路穿越宣杭铁路工程下穿立交及雨水泵站、振华西路穿越宣杭铁路工程下穿立交及雨水泵站、教工路/文一路人行天桥、益乐路/文一路人行天桥、墩余路与宣杭老线铁路交叉立交工程、墩余路下穿道、墩余路下穿雨水泵站、丽水路隧道（含泵站）、留下互通下穿隧道、古墩路地下通道、莫干山路提升改造（石祥路-绕城北线104国道收费站）工程01标1号人行天桥、莫干山路提升改造（石祥路-绕城北线104国道收费站）工程01标2号人行天桥、萍水东路（莫干山路-石祥路）工程02标十字港河桥、电厂河桥，具体详见设施工程量清单表。养护范围包括设施主体及其附属设施（含桥下附于桥体的设施），具体以《设施界线图》为准；

设施巡查范围包括设施养护范围、桥梁投影面积、设施安全保护区域。

二、养护内容

养护内容包括设施根据相关规范开展的日常巡查、养护维修、常规定期检测、大中修、保洁、绿化养护、应急保障（如防汛抗台、抗雪防冻）、节日保障和甲方要求的临时性养护任务和技术档案等。

三、养护承包方式

（一）乙方在确定的范围内以包工包料的方式实施养护总承包。

（二）乙方应当按照本合同约定完成养护任务，不得向他人转包或分包，一经发现，甲方有权立即终止本合同。乙方因设备或技术等原因无法实施的部分工作，在报请甲方同意后，委托他人实施的，乙方对分包人的所有行为负全责。由上述原因终止合同而产生的法律责任和经济损失由乙方承担。

（三）养护所需一般材料、成品、设备等，均由乙方自行解决，必须符合有关养护及施工技术规程、规范要求，但特殊材料及新工艺、新材料需报甲方认可。

四、合同价和年度合同价

合同价：           万元

年度合同价（合同价÷3）：          万元

- 养护期限

养护期限：      年  月  起至      年  月  日止

合同第   次签订：      年  月  起至      年  月  日止。本次合同期满后，甲方根据考核情况可续签，续签最多不超过2次，每次1年。

六、甲方的权利、职责与义务

（一）对乙方日常养护的质量、安全工作及资料台帐进行定期或不定期的检查，并对设施完好和运行安全情况进行月度、年度考核；发现乙方未按规范要求进行养护或设施处于不良状况时，应立即要求乙方限期采取措施整改。

（二）审阅乙方的年度和月度养护计划，检查养护计划执行情况；审定乙方上报的养护工作量；审核和下达大中修计划，对工程质量安全情况进行监督管理，并组织验收。

（三）在有必要的情况下，可要求乙方对设施进行特殊养护。

（四）向乙方提供有关市政设施养护所需的竣工资料和规范性文件，及考核办法，下发各类报表样式，指导乙方健全内业资料。

（五）帮助协调处理养护工作中与相关单位的协调配合，以及人为因素、自然因素造成的设施损坏和侵害事件。

（六）对养护工作中采用新工艺、新材料、新方法的适用性、安全性进行审查。

七、乙方的权利、职责与义务

（一）养护费用。按照本合同确定的养护范围，根据考核情况取得相应的养护经费。

（二）养护配备。按采购文件等要求配备技术熟练、经验丰富的项目负责人、各类专业技术人员和技工，并保持相对稳定，如果需要更换项目负责人或项目技术负责人，应事先书面报请甲方同意；甲方有权要求乙方撤换不能胜任工作或玩忽职守、不负责的工作人员；养护期间应保证与养护设施相匹配的机具设备，不得另作他用。

（三）养护计划。编制年度、月度养护计划，经甲方审定后安排日常养护工作，在每月月底前报送当月完成的工作量和下月的计划。

（四）日常养护。按照本合同的各项规定，精心组织养护，掌握合同养护范围内设施状况，及时发现、防止和处理设施缺陷，确保市政设施完好和安全运行。

（五）日常巡查。建立巡查部门，配备巡查车、望远镜、照相机等仪器设备，对巡查范围内设施按有关规定进行巡查，在重大活动期间和节假日应加大巡查频率，必要时采取监护措施，有特殊情况及时报甲方。

（六）定期检测。按照相关规范和标准，建立定期检测部门，配备检测车、登高车、望远镜、水准仪、全站仪、索力仪、裂缝观测仪等仪器设备，编制检测计划，对主体及附属设施进行定期检测、评价，更新设施量、资料卡，编制检测评价报告，以全面掌握设施安全状况；对于没有能力进行检测的项目，经甲方书面认可后，外包有资质的单位实施，所需费用以及风险由乙方承担。

（七）大中修。按年度养护经费总额的15%编制年度大中修计划，并报甲方审核。在接到甲方下达的大中修项目计划一个月内，编制施工方案和预算，经甲方批复后组织施工，项目完成并通过竣工验收后，提交完整的竣工资料。

（八）应急抢险及服务保障。建立应急抢险及服务保障机制，成立应急抢险及服务保障领导小组和队伍。认真做好抗雪防冻、防汛抗台及突发事件的应急处置工作，确保人员、设备、材料“三落实”，做好数据、图片和台帐的记录、存档工作，及时反映情况，严格服从甲方的统一指挥和安排。配合做好大型公共活动的服务及安全保障工作。

（九）设施保护。乙方有责任发现并及时制止合同范围内所有设施遭意外事故或人为等因素导致的损坏和侵害，做好调查、赔偿、修复等工作，并通知甲方和相关部门。对在养护范围内，合同范围外的设施（如随桥（路）管线、桥下仓库、盲流等），有巡查、告知和督促的责任，若设施损坏而查找无主的，应按甲方要求进行整治。

（十）投诉处理。建立24小时值班制度，及时处理12345、数字城管及三来件等交办事项，保证办结率和回复率达到100%，满意率98%以上。

（十一）档案资料。以单座设施为单位建立养护档案，健全日常养护、巡查等作业的文字和影像记录，做好台帐的整理和归档工作，建立养护活动的“追溯机制”，以备检查。每年底对日常养护、特殊情况、突发事件、服务保障、定期检测、大中修、应急抢险等工作进行总结，形成年度养护报告并存档。

（十二）养护技术。养护中，力求采用成熟的工艺、材料和方法，对全部现场作业和施工方法的适应、稳妥和安全性承担全部责任。

（十三）在实施和完成本合同的养护作业过程中，遵守国家、省、市颁布的法律、法令、条例以及有关规定，遵守有关部门的规章细则等，养护操作中涉及的有关审批及协调手续由乙方办理，由于乙方违反上述有关规定而导致各种罚款和责任，由乙方自行负责。

（十四）其它。配合甲方做好合同范围内设施管养过程中涉及的相关工作，并为甲方实施的检测、设施改善等工作提供协助；配合甲方做好新建设施的验前检查等提前介入工作。

八、养护质量标准和要求

根据《城市道路管理条例》国务院令第198号、《中华人民共和国道路交通安全法》主席令 四十七号、《城市桥梁检测和养护维修管理办法》建设部2003年118号令、《浙江省城市道路管理办法》省政府令第145号、《杭州市市政设施管理条例》（2005年）、《杭州市城市排水管理办法》（杭州市政府令第163号）、《杭州市地下管线盖板管理办法》（杭州市政府令第 171 号）、《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》（GB1589-2016）、《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）、《杭州市高架道路养护技术规程》（HZCG09-2007）、《杭州市城市桥涵安全保护区域管理规定》（杭政办函〔2010〕141号）、《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ 68-2016）、《杭州市城市排水管渠及泵站养护技术规程（试行）》（CJS-05-2000）、《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009)、《电力设备预防性试验规程》（DL/T596-1996）、《特种设备安全监察条例》国务院令第549号、《电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范》(GB/T 18775-2009)、《杭州市城市隧道养护技术规程》(CSC06-2005)、《杭州市城市桥梁隧道养护管理标准（试行）》(杭城管〔2011〕119号)、《杭州市突发公共事件总体应急预案》、《杭州市城区抗雪防冻应急预案》、《杭州市城区防汛防台应急预案》、《杭州市城市桥梁隧道突发事件应急预案》、《杭州市政府采购履约验收暂行办法》（杭财采监〔2019〕10号）等以及新颁布的相关规程、规范和国家有关标准的规定执行。

九、考核及支付

（一）考核

1.考核办法：管理考核采取月度考核和年度考核相结合形式进行（详见杭州市市管桥隧设施考核办法）。

2.警告和退出

2.1警告。在市政设施养护作业合同期间，有下列情景之一的给予一次警告：

(1)不遵守相关法规，未按规程操作发生有责事故的。

(2)遇有重大活动或突发事件时，未按要求落实作业机具和人员，保障不力而造成不良影响的。

(3)职能部门检查发现抄告问题未限期整改到位的。

(4)管理混乱，发生管养人员集体上访的。

(5)设施处于不良状况危及安全、养护质量问题危及安全或引起问责的。

(6)累计两次未按要求完成甲方交办任务的（以任务单为准）。

(7)累计两次媒体负面报道的。

(8)24小时驻场服务车辆发现一次未到位的。

(9)30分钟内响应现场服务车辆累计两次未及时到场服务的。

2.2退出。在市政设施养护作业合同期间，符合以下之一的，甲方可提前终止养护合同，并保留追究责任的权利：

(1)组织管理机构、人员素质、养护人数及机具设备等与投标承诺不符，无法完成养护任务的。

(2)同一养护项目在合同期内累计被警告3次的。

(3)合同期内连续两个月考核在85分以下或累计四个月考核在85分以下的。

（4）发生有责安全事故的。

（二）养护经费支付

1．日常养护经费按季度支付：养护费用原则上按季度支付，每季度拨付20%年度养护经费（年度养护经费为：年度合同价扣除未接管设施养护经费）。具体按照财政资金到位情况支付。

2. 在合同期间，出现下列事件之一的给予扣款处罚，问题重复出现加倍扣款：

在国家、省、市级检查中，每查处1件有责问题的，分别扣30000、20000、10000元；被国家、省、市主流媒体曝光经核查属实的，每件分别扣30000、20000、10000元；被省、市级主要领导批示、批评的，每件分别扣20000、10000元； 被甲方抄告的问题，每件扣5000元；被多位市民（3名以上，含3名）有责投诉的每件扣5000元。

3.实际养护经费与养护项目月度考核和年度考核挂钩。

（1）月度考核养护扣款

K=0.8×90−x12×100×F(x<90)

X为月度考核分数, F为年度合同价（合同价÷3），K为月度考核养护扣款

（2）年度考核养护扣款：

Kn=0.2×n×90−y12×100×F(y<90)

Y为年度考核分数,F 为年度合同价（合同价÷3），为年度考核养护扣款，n为当年养护月数。

4.当年实得养护费用为当年年度合同价扣除考核扣款、未接管设施养护经费和处罚扣款，余款原则上在下一年度的6月底前结清。具体按照财政资金到位情况支付。

5、在合同签订时，尚未接管设施养护经费自接收管理之日起计算。

6．大中修经费支付：

大中修费用不少于年度养护经费的15%。大中修按年度下达的要求计划执行，乙方在实施前应编制施工方案和预算，待甲方批复后予以组织施工。

十、安全、文明施工

（一）为确保安全、文明施工，应该本着“安全第一，预防为主”的原则，建立安全管理组织体系；严格贯彻国家、省、市和劳动保护、安全生产部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、法规、条例、规定等执行。

（二）合同期间，甲乙方应签订《养护项目安全责任书》（详见附件）。由于乙方安全措施不力、养护工作不到位、违反安全操作规程而导致责任事故或伤害，所发生的费用均由乙方自负，甲方保留追究责任的权利。

十一、其他

（一）履约保证金

1．签订合同后3个工作日内，乙方须向甲方交纳相当于合同总额5％的履约保证金。

2．乙方如未按时交纳履约保证金，甲方有权撤销其中标/成交资格，并根据谈判小组确定的成交候选人名单与下一顺序单位商谈合同，或报请批准后另行采购。

3．履约保证金可以用第 1或第2 种方式

（1）保函：供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金。保函的格式和内容须经采购人确认；

（2）现金担保：必须通过成交人的基本账户以银行转账方式或支票、银行汇票的形式交缴纳。

4.履约保证金在合同期满且履约验收合格后无息退还（如有违约扣款，则违约款扣除）。

（二）下列内容不包括在本合同养护经费内

1．不可抗力或非乙方人为因素造成设施损坏需抢修或维修，经甲方核实同意发生的抢修费用。

2．经上级审批立项的专项工程费用。

3. 配合甲方完成本合同约定养护内容以外工作所发生的费用。

（三）人员代表

1、发包人代表：

姓    名：         ；

身份证号：          ；

职    务：           ；

联系电话：      　  ；

电子信箱：          ；

通信地址：           。

2、承包人项目负责人：

姓    名：         ；

身份证号：            ；

职    务：            ；

联系电话：             ；

电子信箱：             ；

通信地址：               。

（四）本合同在履行过程中如有未尽事宜或需变更合同内容，双方可另行签定补充协议，与合同具有相同的法律效力。

（五）在合同履约过程中，双方如发生争议，应当协商解决，协商不成的，采用下列第（2）种方法解决。

（1）提交杭州仲裁委员会仲裁；

（2）依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

（六）本合同自双方法定代表人或授权代表签字、加盖单位公章后生效，合同期满后失效。

（七）本合同一式九份，甲乙双方各执四份，鉴证方执一份。

本页无正文。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                              地址：

法定代表人：                        法定代表人：

电话：                              电话：

日期：      年  月  日              日期：      年  月  日

合同鉴证方（采购代理机构）: 杭州天恒投资建设管理有限公司

法定代表人或主要负责人:

日期:   年  月  日

# 第六部分  采购内容及清单

一、工程量清单编制说明

1、工程概况：

市管大型桥隧设施（原拱墅、原西湖区块2标）市政设施养护项目，为杭州市区范围内拱墅区及西湖区块养护工作（共32座设施）。具体养护内容详见清单子目维修内容描述。建成年份：详见工程量清单。

2、编制依据：

1、《城市桥梁养护技术规范》CJJ99-2003

2、《杭州市高架道路养护技术规程》HZCG9-2007

3、《杭州市城市桥梁养护技术规程》CJS-03-2000

4、《城镇道路养护技术规范》CJJ36-2006

5、《杭州市城市隧道养护技术规程》HZCG005-2006

6、《杭州市排水管渠与泵站养护技术规程》CJS-02-2000

7、杭州市综合人行天桥养护管理标准（试行）

8、相关设施养护的主要技术标准和规章制度

9、建设单位提供的设施量清单

3、工程质量要求：合格。

4、编制说明：

1、本次投标报价为三年的维护经费。投标人在报价时应充分考虑合同期内人工工资和市场材料价格波动的风险，中标后该经费不作调整。

2、投标人中标后，中标价15%的费用，由业务主管部门安排，作为合同范围内养护设施的大中修经费。

3、投标人应自行勘察设施现场，充分了解养护设施的基本情况，根据每个设施完好程度不同，在报价中充分予以考虑。

4、清单子目中未列项且需维修项目，如主体结构的维修：高架的隔音屏、防抛网、防眩屏，桥梁的梁、柱、吊杆、钢结构等维修费用，投标人应根据自己的养护经验在“其他修复养护”子目中综合考虑，中标后不追加任何费用。

5、清单子目报价除了维护内容所描述的外，还应包括为完成该项工作任务所需的其它人力、物力和财力，如：工程现场必要的围护、施工提示牌、保证交通的正常通行、安全施工等费用。

6、投标人应综合考虑防汛抗台、抗雪防冻等突发事件应急处置工作，及重大节假日的配合和保障工作的费用。

7、桥梁伸缩缝设施量不包括桥梁人行道伸缩缝，其养护费用在综合单价中考虑。

8、绿化挂箱按盆计，如投标人认为不足可在综合单价中考虑，设施量不作调整，报价应包括滴箭的维修等费用。

9、设施养护运行报价清单表中所示“综合单价”，应包括企业管理费、利润、规费、税金、风险费、农民工工伤保险等所有费用，该单价为全费用综合单价。

10、投标人如对提供的养护设施量有疑义，在开标前十五天提出，中标后设施量不作调整。中标后如实际养护设施工程量多于招标工程量清单，则合同价不予调整；如实际养护设施工程量少于招标工程量清单，则合同价按实调整。

二、工程量清单详见附件一工程量清单

附件一： 工程量清单报价

附件二：评分索引表

| 序号 | 名称 | 分值 | 评审因素 | 响应文件 所在页码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 项目组团队情况（12分） |  |  |  |  |
| 1 | 项目负责人 | 3 | ①具备工程师及以上职称和二级建造师 (市政)及以上执业资格得1.5分； ②具有从事相关类似项目业绩的得1.5分。 |  |  |
| 2 | 项目技术负责人 | 2 | ①具有1名市政类专业工程师及以上职称，并有从事类似项目经历的得1分； ②具有1名机电类专业工程师及以上职称，并有从事类似项目经历的得1分。 如同1人具有多项专业职称的，不重复得分。 |  |  |
| 3 | 项目组人员工种配备 | 4 | ①项目组同时具有高压电工（持有电工证）、低压电工（持有电工证）、电梯管理员（持有《特种设备作业人员证》）的，得1.5分。 ②项目组具有测量工（持有技工证）、道路养护工（持有技工证）、排水养护工（持有技工证）、登高车操作工（持有操作证）、摊铺机操作工（持有操作证）、压路机操作工（持有操作证），每具有一类得0.5分，最高得2分。 ③项目组具有消防设施操作员（持有操作证）得0.5分。 |  |  |
| 4 | 人员配备情况 | 3 | 根据本项目实施规模，供应商拟在本项目投入的养护作业人员（待遇须有合法权益保障）人数不少于43人的得3分。 |  |  |
| 二 | 投入本项目的设备情况（18分） |  |  |  |  |
| 1 | 日常类 | 4 | 自有工程车≥3辆、登高车≥1辆的，每满足一项得2分，最高得4分。 |  |  |
| 2 | 专用I类 | 5 | ①自有铣刨机、摊铺机、压路机，每满足一项得1分，最高得3分。 ②自有沥青保温车≥1辆的，得2分。 |  |  |
| 3 | 专用II类 | 4 | 自有多功能车≥1辆、机扫车≥1辆、高压冲水车≥1辆、侧壁清洗车≥1辆，每满足一项得1分，最高得4分。 |  |  |
| 4 | 应急类 | 5 | ①具有自有或租赁的吊车、应急水泵（排水量150立方/小时及以上）、融雪剂撒布机、CCTV检测仪、桥检车（或桥检仪）等应急抢修机械设备的，每满足一项得0.5分，最高得2分。 ②自有清雪设备（滑移装载机或挖掘装载机或大型车辆配斜角清扫器）≥1辆的得3分，最高得3分。 |  |  |
| 三 | 养护方案（25分） |  |  |  |  |
| 1 | 养护管理方案 | 5 | 根据项目管理制度及方案（人员、设备配置和管理等）的完整性、科学性、合理性、信息化和精细化等方面进行评估，得0-5分。 |  |  |
|  |  | 5 | 根据大型桥梁、隧道、综合人行天桥、综合人行地道、下穿道、雨水泵站等养护方案（检查检测、养护维修等）和电梯、消防等专项养护方案的完整性、科学性、合理性和精细化等方面进行评估，得0-5分。 |  |  |
|  |  | 3 | 根据大型桥梁、隧道、综合人行天桥、综合人行地道等交通组织方案的完整性、科学性、合理性和可行性等方面进行评估，得0-3分。 |  |  |
| 2 | 应急响应方案 | 3 | 根据防汛防台和抗雪防冻方案的科学性、合理性、针对性及可操作性进行评估，得0-3分； |  |  |
|  |  | 3 | 根据设施突发事件应急抢险方案的科学性、合理性、针对性及可操作性进行评估，得0-3分。 |  |  |
| 3 | 重大活动和节日保障方案 | 2 | 根据重大活动和节日保障方案的科学性、合理性、针对性及可操作性进行评估，得0-2分。 |  |  |
| 4 | 资料管理方案 | 2 | 根据资料管理方案中的设施基本资料、检查检测、养护维修、技术状况评定等方面进行评估，得0-2分。 |  |  |
| 5 | 沥青供应保障情况 | 2 | 具有保障沥青供应的沥青砼（沥青拌合）生产企业的，得0-2分。 |  |  |
| 四 | 供应商基本情况（9分） |  |  |  |  |
| 1 | 银行资信、政府部门鉴定机构出具的信用等级 | 1 | AA及以上且在有效期内的得1分。 |  |  |
| 2 | 管理体系认证（有效期内） | 2 | 通过ISO质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，1个得0.5分，2个得1分，3个得2分。 |  |  |
| 3 | 2018年1月1日起获得政府相关部门、行业协会颁发的荣誉 | 3 | 市政设施养护类市级荣誉的，每个得0.5分，最高得1分；省级荣誉的，每个的0.5分，最高得1.5分；获得国家级荣誉的，每个得1分，最高得3分；同个项目以最高奖项计。 |  |  |
| 4 | 养护基地 | 3 | 在杭州市主城区内（原上城区、原下城区、原江干区、原拱墅区、西湖区、风景名胜区）具有1500㎡以上养护基地，租赁得2分，自有得3分。 |  |  |
| 五 | 供应商类似项目养护的成功经验（9分） |  |  |  |  |
| 5 | 养护经验 | 3 | ①具有城市桥梁（单跨40米或总跨径100米及以上）连续3年及以上设施养护经验的得1分，最高得1分； ②具有城市隧道连续3年及以上设施养护经验的得1分，最高得1分； ③具有带电梯的天桥或地道连续3年及以上设施养护经验的得1分，最高得1分。 |  |  |
| 6 | 养护业绩 | 6 | 2018年1月1日起具有类似项目养护业绩： ①单个养护合同中单跨40米或总跨径100米及以上城市桥梁或城市隧道养护设施工程量合计5公里及以上的，且已履行养护期1年及以上业绩得3分，最高得3分； ②单个养护合同中带电梯的天桥或地道养护设施工程量5座及以上的，且已履行养护期1年及以上业绩得3分，最高得3分。 |  |  |
| 六 | 安全生产管理制度（4分） |  |  |  |  |
| 7 | 安全生产管理 | 1 | 制订安全生产制度，且有定期安全生产培训计划，得1分； |  |  |
|  |  | 1 | 有投入本项目的专职安全员，得1分； |  |  |
|  |  | 2 | 2018年1月1日起发生安全事故，造成人员受伤，受伤程度达到《道路交通事故受伤人员伤残评定》或《职工工伤与职业病致残程度鉴定标准》规定的最低标准，发生1起，得0分；未发生过的，得2分。 |  |  |
| 七 | 诚信分（3分） |  |  |  |  |
| 8 | 诚信分 | 3 | 自2018年1月1日以来，曾受到政府行政主管部门限制招投标市场行为或通报批评的得0分，未受到限制招投标市场行为或通报批评的得3分。 |  |  |

附件三：政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银监局、市金融办、市经信委共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，并从2014年7月1日起正式启动信用融资工作，现将相关事项通知如下：

一、适用对象

在杭州市政府采购网上注册入库，并取得杭州市政府采购合同的杭州市内中小企业供应商。

二、相关信息获取方式

请登陆杭州市政府采购网（http://cg.hzft.gov.cn）“中小企业信用融资”专栏，可查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

三、申请方式和步骤

1、供应商若有融资意向，需先与六家合作银行对接，办理相关融资前期手续；

2、中标/成交后，供应商应与采购单位或者采购代理机构及时联系，告知融资需求；

3、采购单位或者采购代理机构在政府采购信息系统录入中标/成交合同信息时，须在合同备案页“是否为可融资合同”前打勾，并选择相应的信用融资合作银行，录入账号信息；

4、相关信息录入后，相关合作银行将在政府采购信息系统查询到合同备案信息，经审核，与供应商联系并办理相关融资事宜。

四、注意事项

请各采购单位和采购代理机构积极支持和配合政府采购信用融资工作，在合同备案环节务必请仔细核对收款银行、账号信息等内容，一旦录入将无法修改。

附件四：《关于进一步落实好城管一线职工待遇的通知》（杭城管局〔2019〕103号）