杭州市“空间智治”数字化平台建设（2022）项目招标文件

（电子招投标）

编号:ZJCT8-SGZJ202205

采购人：杭州市规划和自然资源局（盖章）

采购代理机构：浙江省成套工程有限公司（盖章）

二〇二二年七月

目  录

第一部分  招标公告

第二部分  投标人须知

第三部分  采购需求

第四部分  评标办法

第五部分  拟签订的合同文本

第六部分  应提交的有关格式范例

- 第一部分  招标公告

项目概况

杭州市“空间智治”数字化平台建设（2022）项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2022年8月8日9点30分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：ZJCT8-SGZJ202205

项目名称：杭州市“空间智治”数字化平台建设（2022）项目

预算金额（元）：8500000.00

最高限价（元）：7750000.00，150000.00，600000.00

采购需求：

标项一

标项名称：杭州市“空间智治”数字化平台建设（2022）项目开发

数量：1

预算金额（元）：7750000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：杭州市“空间智治”数字化平台建设（2022）项目，包含完成空间智治三维数据库、升级空间智治一张图、搭建三维共享平台、开发二三维一体化数据分析工具、迭代国土空间基础信息平台，建立规划一点通子场景、建立耕地智保“天巡地查”子场景、建立工业“三块地”动态监管子场景、提升“土地码”协同审批场景、提升地质风险防控建立地灾避险子场景、建立不动产智登应用场景、建立数智征收等共7个应用场景。具体详见招标文件《第三部分 采购需求》。

备注：

标项二

标项名称：杭州市“空间智治”数字化平台建设（2022）项目定点监理

数量：1

预算金额（元）：150000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：杭州市“空间智治”数字化平台建设（2022）项目全过程监理服务，具体详见招标文件第三部分“项目技术规范和服务要求”。具体详见招标文件《第三部分 采购需求》。

备注：

标项三

标项名称：杭州市“空间智治”数字化平台建设（2022）项目安全测评与保护

数量：1

预算金额（元）：600000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：杭州市“空间智治”数字化平台建设（2022）项目系统安全测评与保护服务，具体详见招标文件第三部分“项目技术规范和服务要求”。具体详见招标文件《第三部分 采购需求》。

备注：

合同履约期限：

标项一：2022年12月前完成本项目全部建设内容,试运行期至少1个月，试运行期无重大故障且解决所有发现的缺陷后进行项目整体验收，并在项目验收合格后提供3年免费维保服务。

标项二：自合同签订起至项目整体验收，验收通过后提供12个月免费运维服务。

标项三：配合项目建设期提供安全测评与保护服务，并在项目验收合格后提供1年系统安全服务。

本项目（是）接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

标项一、标项三：

þ无；

☐专门面向中小企业

☐货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到%，小微企业合同金额应当达到%;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到% ，小微企业合同金额应当达到% ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

标项二：

☐无；

þ专门面向中小企业

☐货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到%，小微企业合同金额应当达到%;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到% ，小微企业合同金额应当达到% ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

3.本项目的特定资格要求：无

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 三、获取招标文件

时间：/至2022年8月8日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年8月8日9点30分（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2022年8月8日9点30分

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

5.根据《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）简化对政府采购供应商资格条件的形式审查，供应商书面承诺符合参与政府采购活动资格条件的，不需要再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金记录、无重大违法记录等证明材料。

- 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：杭州市规划和自然资源局

地    址：浙江省杭州市上城区解放东路18号市民中心C座

传    真：/

项目联系人（询问）：金志清

项目联系方式（询问）：0571-85254830

质疑联系人：黄玮玮

质疑联系方式：0571-85254832

2.采购代理机构信息

名称：浙江省成套工程有限公司

地址：杭州市古墩路701号紫金广场A座1205室

传    真：0571-88952913

项目联系人（询问）：张昕云、林晓雯

项目联系方式（询问）：0571-85064356、88950239

质疑联系人：钱霞妃

质疑联系方式：0571-85064356

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：杭州市财政局政府采购监管处

地    址：杭州市中河中路152号614办公室

传    真：/

联系人：厉先生

监督投诉电话：0571-89580456

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。开标一览表（报价表）是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。疫情防控引起的相关费用包含在投标总价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 分包 |  A同意将非主体、非关键性的工作分包。 ☐ B不同意分包。 |
| 3 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 4 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织，由投标人自行踏勘。联系人：，联系方式： ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 5 | 样品提供 | A不要求提供。 ☐B要求提供， （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：☐否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 （6）采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 6 | 方案讲解演示 | 标项一： ☐ A不组织。  B组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过10钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示方式： ☐方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 ☐方式二：代理机构评标场所现场讲解演示。现场讲解地点为 ，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章）及身份证明，否则不得讲解演示。 方式三：采用视频录制方式，用U盘介质储存快递或邮寄至代理机构（公告中列明的地址），视频中演示人应出示身份证。未派遣投标文件中的项目组人员进行演示讲解或未提供身份证明的，评分项不得分。若因U盘损坏或打不开则按视为未提交。 ☐方式四：采用现场钉钉直播演示的。开标后，演示人请加钉钉号 17816782776，添加时请备注单位名称。请求发送后，代理工作人员将通过好友验证。直播演示前，首先演示人进行身份信息直播核对。未派遣投标文件中的项目组人员进行直播演示讲解或未提供身份证明的，评分项不得分。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 标项二、标项三：  A不组织。 ☐ B组织。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 8 | 项目属性与核心产品 | ☐A货物类，单一产品或核心产品为： 。 B服务类。 根据本项目类型提供服务类中小企业声明函。 |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：杭州市“空间智治”数字化平台建设（2022）项目，属于软件和信息技术服务业； 【说明：软件和信息技术服务业。其中从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。】 |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市地方金融监督管理局、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登录杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
|  |  | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | ①备份投标文件送达地点：杭州市古墩路701号紫金广场A座1205室；备份投标文件签收人员联系电话：林晓雯，17816782776。 ②投标人可在2022年8月8日09时30分前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为.bfbs）以电子邮件方式传送至浙江省成套工程有限公司邮箱（1350987792@qq.com）,未按规定时间递交备份文件的供应商自行承担该风险。 以上二种方式任选其一即可。 采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 代理服务费 | 本次采购代理服务费由中标供应商支付。本项目为服务类采购项目，采购代理服务费为招标代理服务收费标准乘以折扣率，代理服务费收费标准按国家《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号），发改办价格[2003]857号执行，折扣率为70%。采购代理服务费包含在投标总价中，由中标供应商在接到中标通知书时以人民币方式向采购代理机构一次性支付。 相关信息如下: 账户：浙江省成套工程有限公司 开户银行：杭州联合农村商业银行股份有限公司三墩支行 或者网银：浙江省农村信用合作社 或者 浙江省农村商业银行 账号：201000065548152 |
| 14 | 履约保证金 | 无 ☐合同签订生效后7个工作日内，中标供应商向采购人缴纳合同总价的1%作为履约保证金。 |
| 15 | 特别说明 | 无 |

- 一、总则

- 1.适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲”系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品，“”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

- 3.采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。。

- 3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

- 3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登录杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

- 4. 询问、质疑、投诉

- 4.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

- 4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

4.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.2.4采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

- 4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 4.4在线质疑、投诉。

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

- 5.招标文件的构成

5.1招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 6.招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式或政采云线上询问方式向采购代理机构提出。

6.2采购机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

- 7.招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

- 8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

- 9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

- 10.投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

- 11.投标文件的组成

- 11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

11.1.3本项目的特定资格要求。

- 11.2商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3联合协议；

11.2.4分包意向协议；

11.2.5符合性审查资料；

11.2.6评标标准相应的商务技术资料；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.2.9供应商认为有必要的其他内容。

- 11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2报价组成明细表；

11.3.3中小企业声明函（非专门面向中小企业时提供）。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

- 12.投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

- 13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

- 14.投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

- 15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘或U盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

- 16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分第13项规定的情形之一的，投标无效：

- 17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

- 四、开标、资格审查与信用信息查询

- 18.开标

18.1采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

- 19、资格审查

19.1开标后，采购人或采购机构将依法对投标人的资格进行审查。

19.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

19.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构告知其未通过的原因。

19.5合格投标人不足3家的，不再评标。

- 20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

21.评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

- 六、定标

- 22. 确定中标供应商

采购人将自收到评审报告之日起2个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

- 23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

- 七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

- 25. 合同的签订

25.1除不可抗力等特殊情况外，采购人与中标人原则上应当在中标、成交通知书发出之日起10个工作日内，与中标、成交供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

- 26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

政府采购货物和服务项目中，采购单位可根据杭州市政府采购网公布的供应商履约评价情况减免履约保证金。供应商履约验收评价总分为100分的，采购单位应当免收履约保证金；评价总分在90分以上的，收取履约保证金不得高于合同金额0.5%；评价总分在90分以下或者暂无评分的，收取履约保证金不得高于合同金额1%。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

- 八、电子交易活动的中止

- 27. 电子交易活动的中止。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 九、验收

- 29.验收

29.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 第三部分  采购需求

- 标项一：杭州市“空间智治”数字化平台建设（2022）项目开发

- 一、项目背景及建设目标

按照全省数字化改革的总体部署和省域空间治理数字化平台建设应用推广要求，根据《关于“数智杭州”建设的总体方案》，以实景三维底图建设为基础，叠加规划和自然资源“一张图”，建成全局全要素、动态更新、权威统一的空间智治一张图，依托平台打造“空间智治”多跨场景，从而更立体、更直观地展现全局国土空间和自然资源的结构布局，为规划与自然资源的全生命周期管理奠定基础，全面提升国土空间精治、共治、智治水平，努力争当全国国土空间规划“一张图”建设示范城市，为共同富裕、美丽宜居杭州建设提供有力的规划引领和资源保障。

本项目为杭州市“空间智治”数字化平台建设（2022）项目，供应商应根据采购文件所提出的采购内容和技术、服务要求，综合考虑，选择具有最佳性价比的服务团队前来投标。希望供应商以优良的服务和优惠的价格，充分显示竞争实力。

- 二、建设原则

杭州市“空间智治”数字化平台建设（2022）项目的建设、研究、总体系统设计和建设应充分遵循：继承与创新性相结合、标准性与开放性、需求牵引及突出应用、简单易用、统一的项目VI（含界面UI）设计、软硬件的性能优化设计、可维护性、可扩展性和安全性等原则。

- 三、建设内容

建立统一的空间智治工作底图，支撑开展规划编制、用途管制、土地利用和资源保护等底图化、数字化业务；建立二三维一体化的应用服务体系，赋能各大空间智治应用场景。具体建设内容包括：

空间智治平台：建成全市统一的实景三维数据库，整合全市各类社会经济数据，形成空间智治“孪生底图”；建设基础现状、城市总规、多规合一和资源保护等4张图，推动空间智治“一张图”建设，实现规划精准传导、有效实施。深化二三维一体化的数据服务机制，形成在线二三维数据共享和分析服务体系，支撑“数智杭州”及规划资源系统的场景应用。迭代国土空间基础信息平台，完善市级合仓，与省级总仓、县级分仓共同建立三级数据贯通体系；提升三维立体一张图业务应用能力，推进建筑信息模型与二维地籍数据融合，构建“宗地体-建筑物-产权单元”数据模型。

多跨应用场景：根据党政机关整体智治、数字政府、数字经济、数字社会和数字法治场景建设需求，提升规划统筹协同，建立规划一点通子场景；提升耕地云保护监督，建立耕地智保“天巡地查”子场景；提升工业空间应用，建立工业“三块地”动态监管子场景；提升“土地码”协同审批场景；提升地质风险防控，建立地灾避险子场景；建立不动产智登应用场景；建立数智征收等应用场景

- 四、技术要求

- 1.总体设计要求

- 1.1技术框架要求

为了保障整个项目的技术稳定性、先进行、可扩展性，使系统具有足够成熟度和易用性，提供可靠、全面的服务，本项目建设的总体技术框架，主要要求体现在以下方面：

- 系统开发模式——采用新一代企业级应用系统建立在“软件基础架构平台＋业务基础平台”的应用开发维护模式，从根本上提升软件的开发、维护效率。

- 系统运行模式——为适应系统的分布式部署和便捷维护，系统应采用B/S为主的运行模式，为各类用户提供便捷、可靠的应用支持。

- 数据服务模式——数据资源的存储、管理和应用应采用“统一存储、统一服务”的模式。

- 系统兼容模式——支持信创设备的适配和兼容。

- 1.2关键技术要求

为保障项目成果的先进性、高效性和稳定性，项目实施须满足以下关键技术要求：

- 采用国产自主可控的二三维地理信息基础软件。

- 平台的服务器软件及各客户端应用均应对信创设备的适配和兼容。

- 为满足跨部门、多层级、端到端的业务流程管理需求，应采取合理的业务流程管理相关技术，实现业务流程全生命周期管理。

- 为保障数据安全，应采取合理的分级权限管理技术实现对不同级别资料的分级权限控制。

- 要求对系统涉及的图形、图片、文件等海量非结构化数据按照高速存取、高扩展性的技术要求进行存储架构设计。

- 确保平台具备良好的交互体验。

- 要求采取合适的技术实现路径，可根据具体应用场景构造适合的服务体系，即要具备降低系统的复杂度和耦合度，又要提升组件的内聚性、敏捷性，提升服务的响应效率和能力，使系统能以较低成本保持高可用性。

- 1.3系统性能要求

1、在现有政务云环境下，平台应最少需支持800人并发，平台的登录时间在标准配置下应运行流畅、稳定；

2、在现有政务云及政务网环境下，一次性加载完成2000平方公里实景三维时间不超过15秒；加载完成大比例尺状态下实景三维细节时间不超过10秒；

3、具有大数据量的处理能力，能满足单表千万条记录的信息处理能力；

4、对于查询作业响应时间通常控制在3-5秒；

5、单条记录更新或写入时，作业响应时间不超过2秒；

6、平台应具有较好的健壮性，能容忍非法输入数据、相关软件或硬件组成部分的缺陷或发生异常的情况，能保持继续正常运行；

7、7*24小时连续运行，年平均故障不超过5天，系统修复时间不超过3小时；

8、具有友好的操作界面和管理界面。

- 1.4安全性要求

供应商需结合国家涉密网建设和系统安全的相关法规和文件，本着可实施性、可管理性、安全完备性、可扩展性和专业性原则，提供系统安全保障体系设计，并提供数据备份、恢复等技术措施。此部分内容应包括：物理安全、网络安全、系统安全、应用安全、安全管理机制等。

本标项不包含信息安全等级保护测评等工作。当本标项实施完成后，由采购人指定具有资质的机构完成信息安全等级保护测评，供应商应配合完成相关的工作。

- 2.应用系统建设要求

- 2.1全市统一的实景三维数据库

面向规划和自然资源管理与应用需求，基于三维实景数据，强化空间地理类数据的集成，实现全市规划和自然资源核心数据的集成管理，服务国土空间规划和自然资源管理相关业务。主数据库通过在线调用地方数据库数据服务，从而实现与地方各级数据库的纵向贯通；通过提供在线数据服务的方式，为“空间智治”平台提供数据支撑。

基于杭州市“空间智治”数字化平台1.0版本“一库”现有内容，一是重点推进规划、自然资源和社会经济等数据库的建设，形成精准、可靠、规范的数据库和一系列数据治理规范（标准）等。二是推进建成区范围内实景三维数据的全覆盖；三是建立数据横向和纵向的动态更新机制，实现数据的实时性，包括数据展示、分析和应用等。

- 2.2三维数据共享平台

打造三维数据共享平台，对三维数据进行融合处理，统一转换为3D Tiles和S3M数据格式。基于分布式技术实现对三维数据的接入、处理，到服务发布、多端应用进行管理。实现按行政区划、街道分区的三维数据共享，提供年份与精度的查询，针对不同用户权限对精度、范围进行限制。同时支持用户根据需要自助选择和划定空间范围，申请与获取数据。用户可根据范围内数据目录，自助选择数据进行申请与获取。

- 2.3升级空间智治一张图

- 2.3.1加大数据治理力度，完善一张图数据库建设

针对数据标准体系不够完整、清晰，数据标准贯彻执行力度不强，对于图层风险管控和精细化管理的支持亟待加强，存在如图层属性字段标准不统一、配色不规范、加载速度不稳定等问题，开展平台数据治理工作，完善数据标准。

（1）结合测绘任务和国土调查工作，持续更新基础现状一张图

结合全市倾斜摄影生产任务，动态更新全局实景三维数据，形成时效性好、准确度高的数字孪生国土空间底座。整合自然资源调查监测（重点是三调及年度变更调查成果）、建立全市地质风险数据库地质风险一张图，完善全市地籍数据更新机制，整体提升“基础现状一张图”，为国土空间规划编制和实施提供统一的基础数据底板。

（2）建立城市管控底线数据库，构建城市总规一张图

建立全市“三区三线”管控数据库，按三线划定工作流程，以全市“三区三线”划定成果持续更新管控数据库，强化底线约束，为国土空间总体规划编制提供底图。整合现行城市总体规划、土地利用总体规划等规划功能布局，形成“城市总规一张图”，根据规则对总规进行修编。

（3）打造多规合一一张图

遵循总规一张图，开展总体城市设计、专项规划和详细规划编制，实施土地开发利用，打造多规合一动态一张图。

总体城市设计一张图：基于城市总规一张图，编制总体城市设计，整合空间风貌管控要求，形成总体城市设计一张图。

专项规划一张图：基于城市总规一张图，整合各类专项规划编制成果，建立城市专项规划成果数据库，聚焦综合交通、市政设施、公共服务设施、历史文化名城保护、景观风貌等各类专项规划，强调城市要素分布及风貌管控，动态更新 “专项规划一张图”。

详细规划一张图：立足城镇开发边界内，开展控规单元划分，组织控制性详细规划编制，建立动态更新的控制性详细规划数据库，推动建立全市控规一体化管理机制，同时纳入重点地区以及修建性城市设计规划管控要求，最终形成指标齐全、动态调整的“详规一张图”，为土地利用提供法定依据。

土地利用一张图：利用详细规划一张图，实现全市做地、收储、供应与开发利用的一张图动态监管，以农转用报批成果、土地供应成果为基础，形成批而未供、供而未用动态更新机制，建立并维护好低效用地等信息。通过规划实施，整合国土空间用途管制的建设项目规划选址与用地预审、农用地转用与土地征收、建设用地规划许可、建设工程规划许可、土地核验与规划核实等数据，形成土地利用一张图。

（4）严守资源保护一张图

利用耕地现状、耕地质量分类、土地整治（垦造耕地、质量提升、建设用地复垦）、耕地后备资源以及永农储备区、永农补划等耕地保护数据，动态生成耕地流入、流出数据集，形成耕地保护一本账，进一步集成粮功区、高标农完善耕地保护一张图；整合地质、矿产资源分布现状、规划以及生态修复等数据，形成资源保护一张图。

- 2.3.2互联共享数据，打造数据目录共享系统

聚焦互联共享，打造数据目录共享系统，梳理高频类政务数据的共享清单，实现业务协同，助力政务部门数字化转型工作；逐步实现市县上下联动、相关部门、相关系统数据互通。

- 2.3.3开展即时统计功能建设

进一步提高空间智治“一张图”的图数关联能力，建立可视化、智能化的即时统计组件，实现底图动态统计、即时展示、图数关联等具体功能。

- 2.4二三维一体化数据分析工具

重点利用好省级平台和市级平台现有工具，优化现有工具箱应用体系，健全工具注册、发布、共享机制，加强“省-市-县”三级应用推广，提高工具稳定性。进一步优化现有空间谋划、审查审批、公众服务和决策分析类智能化工具，围绕规划和自然资源核心业务结合实际需求，聚焦结合“一库”和“一图”研发通用型空间数据类工具，结合“多跨场景”研发应用类通用工具。主要功能需求如下：

- 2.4.1集成智能化工具箱

按“空间谋划类、审查审批类、公众服务类、决策分析类”分类集成平台所有工具，建成工具箱门户，实现工具模型可靠、功能可用，支持市级平台各应用模块调用，支持横向纵向部门或系统复用，支持各平台进行工具注册。同时，实现对各工具应用的流量进行跟踪。

- 2.4.2优化现有工具

结合实际需求变化、国土空间体系深化、数据完善，进一步论证现有的分析逻辑和功能，推进决策分析类工具的应用推广，包括不限于：

二三维孪生查询：在2021项目实现基本查询功能的基础上，查经济、查审批的功能，因平台缺乏企业经济和审查审批信息，待相关数据归集后，需进一步调整完善工具功能，实现三维实景一键查询人、地、楼、房、企等信息。

控规管控盒子工具：目前控规管控盒子已经实现建筑限高和建筑容积率审查功能，2022项目结合控规图则编制，更加智能化的生成控规管控盒子，重点实现建筑退线、地块开口、日照分析等审查功能。

三维仿真导航：在实现了固定路径的导航功能的基础上，2022项目重点实现地上空间自主漫游、地下空间漫游等功能，为用户直观展示地理实景模拟空间。

（4）研发通用型工具

智能选址：复用省级选址工具因缺乏地块利用现状等信息，选址的结果会出现已利用的情况。2022项目结合杭州市级数据，通过输入项目类型、建设规模、选址范围、用地性质、周边设施、坡度、规避要素等多个选址因子，匹配分析区域产业和项目准入政策，智能查找适合的项目用地空间，并分析展示各备选空间的具体要素信息，对多个推荐方案进行产业准入类型、投资强度、产出效益、能耗标准、排放标准等属性信息多维度打分评估。

用地功能识别：通过点选地块、框选用地范围或上传用地范围等方式，确定待分析地块，自动分析所选地块或范围内的用地现状构成，并通过图表和报告的形式展现分析结果。

绿地布局分析：基于原控规和现控规绿地数据，将数据进行分类，通过选取统一口径类型绿地数据和分布情况，分析各种类型绿地数量及布置的合理性。

地下空间查看：基于地质、矿产等三维数据，打造地下空间查看工具组件，并且支持开挖、垂向剖切等功能。

断面分析：基于地形、倾斜摄影、BIM模型等数据，自定义设置剖面线，输出剖面线与地形数据的表面高程沿某条线（截面）的变化，或剖面线所截的模型建筑物、地下管线等的轮廓线。

分户查询：利用三维实景数据，并同步挂接地籍、不动产等数据，实现空间数据化和数据空间化，可以在三维场景下获取户号、户型、户主等信息，为后续的审批、利用等业务提供支撑

建设容量分析：基于建筑屋面等数据，自定义选择范围，可对范围内的现状建筑密度、现状总建筑面积、现状容积率进行统计，并且以建筑白模的形式进行展示。

规划传导分析：可分析概念规划、控制性详细规划、永久基本农田等规划之间的冲突图斑，可为规划之间的传导分析提供工具支撑。

- 2.5国土空间基础信息平台迭代

在全局实景三维基础上，以BIM/CIM集成小切口，叠加经济、人文、人口、法人、交通、民政等各类社会数据，推进建筑信息模型与二维数据融合，逐步实现人地楼房企等核心基础信息的全关联。推进以自然资源实体为单元的三维立体空间要素管理，促进自然资源二三维数据融合。基于全市数字孪生底图建设，完善浏览、查询、检索、量算和剖分等通用功能，同步推进净高分析、天际线分析、可视域分析、缓冲区分析和可视化模拟等基础应用功能，同步推进二三维数字孪生查询等综合功能，为测算空间开发潜力、安排地上地下空间布局、解决空间互连互通问题、辅助资源开发精细化监管、自然资源确权与不动产登记、地质灾害防治等提供支撑。

- 2.6特色场景建设

在空间智治平台（2021）的基础上，进一步论证场景体系架构，计划按照以下方向进行深化建设。

- 2.6.1升级规划统筹编制场景

在空间智治平台（2021）的基础上，建立“规划一点通”子场景。

该子场景主要依托浙政钉、浙里办，为行政管理赋能，打造规划领域公众参与移动端应用，提高规划的公众参与水平。设置详规一张图、社区生活圈、阳光规划、规划早知道等模块，让市民群众点点手机就能沉浸式了解规划、参与规划。足不出户使用手机即知15分钟社区生活圈，教育、养老、体育、文化、医疗、救助、交通等公共设施现状及未来布局一览无余，提高公众参与度、获得感和满意度。设计“苏先生”“小西子”等人物形象，打造杭州规划资源IP，在三维场景中以游览问答等形式，引导群众感知城市未来，让规划和自然资源工作更贴近群众生活，提高规划“显示度”，实现规划“零距离”。

- 2.6.2升级工业空间应用场景

1）建立工业用地一张图更新机制。建立计划出让数据库，实现计划出让信息动态更新，补充收储、做地阶段性数据；与占一补一实现动态关联更新；丰富存量工业用地数据库，与不动产登记实现关联，实现建筑面积、建筑基底面积、容积率、建筑密度等动态更新；做好与市场监管制造业数据做好对接，建立工业用地地上企业的空间落位，预留税收数据接入及数据分摊。

2）三块地盘活利用。建立批而未供、供而未用、城镇低效用地数据库。实现项目动态巡查，跟踪项目全环节开发进度，适时进行信息公示提醒、开竣工提醒，跟踪闲置土地处置情况，实行全程数智监管。及时分析、汇总、整合存量三块地数据，以供政府掌握土地市场运行状况及规律，提出指导土地市场供应、调整市场的对策。

3）工业用地占一补一。利用一张底图进行穿透性审查，发现存量工业用地占用情况，并确保用于占补的土地不在存量工业用地库或规划新增工业用地库内。另外，实现占补方案矢量数据同步入库更新，对每一次占补平衡方案涉及的占补原因、调出面积、调入面积及土地坐落、结余面积、矢量数据等进行记录。

- 2.6.3升级土地码协同审批场景

1）国土空间用途管制数据规范杭州试点。一是逐一梳理业务办理指南、申请表单、报件材料、审查要点、审批文书、管控规则等，找出差距，规范业务标准；二是进一步整合业务流程，实现全市域管理同标准受理，无差别审批；三是开展乡村建设规划许可审批业务数字化管理，将系统应用推广至乡镇，推动乡村建设规划许可的审批再提速；四是推进用途管制数智创新，进一步提升用途管制信息系统，完善数据框架体系，探索实践杭州试点模式。

2）进一步拓展杭州土地码应用。一是拓展赋码范围，实现赋码阶段进一步延伸，将用地报批、土地供应等阶段纳入，实现“一码管全过程”；二是扩展赋码类型，在工业用地赋码管理的基础上，根据各处室业务需求，开展其他用地类型局内数据赋码管理工作，实现“一码覆全类型”；三是创新码的应用，基于土地码，将码的应用下沉至基层组织，反哺给镇街（园区）驾驶舱等相关应用。

- 2.6.4升级耕地云监管场景

基于空间智治“一张图”，在2021年耕地云监督场景的基础上，重点聚焦拓展对违法占用耕地从事建设现象的发现能力、完善落实整改流和、增加监管等流程的优化，建立耕地保护“天巡地查”子场景。

在通过浙里办、浙政钉服务端已试点搭建空间智治耕地云监管场景基础上，及时将数据检查入库，拓展和提升监管应用功能，有效提升我市耕地智慧监管效率,强化耕地的源头保护。

1）调整耕地保护监管流程

建立空间智治耕地监管一体化平台，构建浙政钉和浙里办移动端应用。在一期基础上完善疑似违法图斑下发，在线核查，市级督察的闭环管理，构建源头发现、在线核查、核实举证的全方位的闭环耕地资源保护监管流程。

2）耕地云分析预警功能提升

在试点的基础上全面接入各区县市和相关部门共享的视频监控，扩大重点区域视频实时监控范围结合耕地资源穿透查询、历年耕地变化情况多屏对比等功能，实现高风险区域问题分析和预警，强化耕地保护源头治理。

- 2.6.5建立数智征收场景

围绕征地”群众可见、用户可用、智能可管＂要求，重点打造以下4个子场景：

1）维护群众权益。一是关于土地征收签约进度。基于现状调查情况，确定涉及房屋、青苗与地上附着物、承包地等情况以及相关权利人，及时展示项目签约进度和比例；同时，强化信息共享，由属地乡镇（街道）做好剩余未签约群众的沟通协调，信访部门靠前掌握人员信息做好预案。二是关于征地资金落实。通过上传缴纳凭证或与社保、税收部门数据交汇等形式，落实征地资金和社保费用；三是关于土地征收异议反馈渠道。被征地群众可主动对土地现状调查、登记、以及补偿安置有关等提出异议咨询。

2）征地线上办理。实现市、区（县、市）土地征收“线上办”和“全城办”，通过提前调查、环节并联和部门联动等多种方式精简征地时限。

3）跨多部门应用。一是模拟测算征地初步费用，掌握征地办理准备资料和工作步骤、时限等。二是数据互通，与发改部分的立项文件、农业农村部门的土地承包权登记资料、政法部门的征地风险评估备案文书、人力社保部门的社会保障资金落实以及征地参保情况、乡镇（街道）补偿安置协议等数据互通、信息共享，真正实现土地征收全链条深度融合。

4）阳光征收应用。将项目土地征收预公告、征地补偿安置方案、征地补偿安置公告、土地征收公告等及时在网上公开，做到群众随时可看可查；逐步建立征收范围内补偿安置协议的公开，可供相关权利人查询，主动接受群众监督。

- 2.6.6建立不动产登记场景

1）系统国产化建设。一是应用重构，通过对各个系统的具体功能进行分析，以保障系统在适配开发后，功能得到保障和提升；二是迁移适配，充分考虑三种网络的需求，以满足不同网络环境对各系统的要求。终端适配包括浏览器对控件、插件的支持，客户端样式的调整，需要基于杭州市自然资源局、杭州市政务云测试环境的搭建对各种适配进行测试，要覆盖到对浏览器的调整适配。三是权调系统改造，进一步提升不动产权籍调查管理效能，需要通过构建Webgis版本，不断优化管理机制，助推政务服务效能提升、契合信息化发展需要。建设webgis版权调成果管理系统，支持国产浏览器进行图形查询、预览、定位、分析等功能，实现在bs端的权调管理应用。

2）登记系统建设。一是房管数据共享改造，按照数字化改革改革的最新要求，改现有与房管系统库体共享为数据服务共享的模式，对现有系统进行对接改造，具体包括以下内容：不动产客体信息服务对接、所有权登记信息服务、他项权信息服务、预告登记信息服务、查封登记信息服务、限制信息服务、异议登记信息服务、不动产登记信息服务等。二是积分落户，通过对不动产登记系统平台的积分落户对接改造，实现群众在办理积分落户业务时，对不动产登记信息的查询并获取，实现积分落户的积分累计。三是营商环境评价，为做好营商环境评价，收集企业在不动产登记过程中对服务态度、办理时限等情况的满意程度，需在不动产登记系统中增加满意度评价表功能。四是网办PC端（财产登记平台）对接改造，根据网办工作要求，与市财产登记平台对接，为实现各事项收办分离，需对登记业务办理平台进行改造，实现接收通过财产登记平台发送的登记查询和登记业务办理，并通过登记服务平台返回结果信息。五是网办移动端（城市大脑）对接改造，根据网办工作要求，与城市大脑APP对接，实现接收通过城市大脑APP发送的登记查询和登记业务办理，通过登记服务平台返回结果信息，需对登记业务办理平台进行改造。六是权调入库网办化，权调入库网办化建设实现“权调申请受理--预留不动产单元号、底图下载--权调成果接受审核--数据入库--出件”全流程的在线权属审核管理。七是数据库交换软件，实现数据同步。

3）出让金税务收缴改造。按照国家税务总局浙江省税务局等四部门联合下发《关于国有土地使用权出让金等四项非税收入划转税务部门征收有关问题的通知》（浙税务发〔2021〕41号）要求土地出让金补缴调整由税务部门征收，因此，需要对不动产登记系统平台进行相关改造。包括出让金补缴改造、收益金补缴改造，以及与税务系统接口建设，实现不动产登记中涉及出让金、收益金缴纳时，对费源信息的推送和缴纳结果凭证的获取，实现业务数据的双向交互。。

4）行政区划调整不动产改造。一是市本级与其他四区三县登记数据库差异分析，以建立杭州全市统一数据库为目标，从杭州全局实际出发，对市本级及其他四区三县不动产登记的数据库进行分析比对，找出数据库差异及相关问题，对问题提出解决方案，为统一数据库夯实基础。二是市本级与其他四区三县登记业务差异性分析，以实现杭州不动产登记“全市通办”为目标，从杭州全局实际出发，对市本级及县市区的不动产低等级业务流程进行全面调研、对比分析，找出差异及原因，处理好各地的特色业务的流程需求，为不动产登记的“全市通办”提供支撑。三是全市不动产登记数据库表结构标准化梳理制定，以市本级与县市区数据库差异分析为依据，界定不动产登记数据的内涵，明确登记数据从受理登簿生效角度分为已受理未生效、已登簿生效数据，从内容组成角度包括权籍数据、权利登记数据、登记簿数据（经ca加密的pdf）、电子证照、电子档案。在市本级现有不动产登记数据标准基础上，根据不动产登记数据的内涵界定，修订数据标准并进行版本化的管理，指导全市标准数据库建设。

- 2.6.7升级地质安全风险防控场景

1）地质资料汇交系统建设。按照杭州市地质资料汇交一体化登录、汇交、质检、查询、调阅、输出的信息化管理需求，根据相关数据入库建设的技术指南细则规定，制定杭州市地质资料汇交管理系统研发技术路线，开发杭州市地质资料汇交系统，具体功能模块包括：资料汇交登录、资料汇交、资料审核、资料查询、资料调阅、资料导出和迁移。

2）地下智慧感知数据中心建设。基于大数据技术与“城市地质数据体系”，结合地质调查实践，对地质调查矢量数据、栅格影像、属性数据、三维模型数据、纸质文档、图片、音频、视频等结构化和非结构化数据进行无缝融合，采用面向关系规则的组织方式进行数据存储管理；实现三维实体在几何特征、空间关系和非空间关系上的高度统一；通过多级别、多专题、多年度等各种不同的应用层次来实现对多源、异构、海量数据的统一、可扩展、层次化的管理。构建统一的地质调查数据库概念模型及物理存储模式，实现各类地质调查数据库的集成建库；在虚拟化服务器硬件系统的支持下，形成超融合、云化的地质数据库。

3）地下智慧感知基础信息平台。地下智能感知基础信息平台提供对空间二、三维数据和非空间数据的创建、组织、查询浏览、转换等功能，支持承载丰富的外部数据格式以及多种数据库存储方式。

4）地质大数据应用服务体系建设。构建城市地质三维地质信息模型，编制地质风险一张图、构建地质空间三维图、建设地质安全风险预警系统。整体围绕城市地质风险问题，以多维可视化的方式实现城市地质安全隐患的分布展示、信息查询、综合分析以及安全风险监测预警等。

5）与杭州城市大脑平台对接。系统将遵循杭州市城市大脑信息资源目录体系和交换体系标准，以及其他相关技术标准和管理规范、要求的将基础上，基于可视化技术和大数据应用，实现地质安全风险预警信息资源的可视化管理，依托信息资源目录体系实现信息资源的共享与服务。

6）“地灾智治”多跨应用场景。一是基础数据库建设。基于地质灾害防治各项数据的收集、梳理和分析，确定数据库构架和格式标准；建立涵盖风险防范区和隐患点、专业监测点、降雨动态数据、避险预案、治理工程、典型案例、群测群防员名单和风险调查评价等内容的地质灾害管控基础数据库。二是预报预警模块建设。建立地质灾害阈值预警模型；编制诱发地质灾害的雨量风险图，开发风险预警预报功能模块，生成地质灾害风险预警提示单和地质灾害动态信息报表。三是决策会商、指挥调度、复盘评估模块建设。建设汛期地质灾害风险预警决策会商、指挥调度工作平台和复盘评估模块。通过地质灾害阈值预警模型、实时动态监测数据，完成信息集成、分析、分析、决策，为地质灾害风险预警和应急指挥提供支撑。对梅汛期、台风期地质灾害防御和发生情况进行复盘分析。

- 3.运行环境要求

本项目要求使用杭州市现有的政务云平台的服务资源部署杭州市空间智治数字化平台（2022），由政务云平台的技术支撑保障服务的高可靠性和安全稳定运行。考虑项目使用单位及人数众多，对于访问频率高的服务需采用负载均衡部署策略。

- 五、服务要求

- 1.项目进度要求

要求在2022年12月前完成本项目全部建设内容。供应商应根据信息系统建设项目实施步骤提供严密的项目实施进度计划，包含需求调研、平台设计、系统开发、部署、测试、培训、试运行及验收阶段。试运行期至少1个月，试运行期无重大故障且解决所有发现的缺陷后进行项目整体验收。

- 2.项目管理

整个项目组织与实施需要满足以下要求：

（1）项目实施过程

系统开发符合相关的信息系统开发规范；

详细描述整个实施过程及系统开发各阶段任务说明；

描述项目进度管理措施、进度计划、开发队伍的人数及进度计划；

在项目实施的各个阶段工作结束后，应提交相关的详细说明文档。

（2）项目经理

为保障项目的高质量实施，供应商须安排具有丰富经验的项目经理作为本项目的负责人，负责项目整体质量把控和资源协调。

项目实施期内，未经采购人同意，供应商不得擅自更换项目经理。

（3）项目组

项目成员结构合理、分工明确。

注：供应商需根据项目特点和情况对服务团队人员进行合理配置，并在投标文件中提供服务团队人员名单（包括但不限于人员数量、工作经历及为本项目服务的工作岗位等内容）。项目服务团队主要人员在服务有效期内有人事变动，应当经采购人同意。

- 3.项目培训

需要培训采购人全面掌握系统建设、运行、维护等技术，培训内容包括系统运行管理维护技术、系统业务操作等，培训对象主要包括系统管理员和业务操作人员。系统相关软硬件的日常管理及维护由系统管理员负责，专业性较强，因此需要对其进行专门的培训，以备日常工作的需要。同时也要对业务操作人员进行培训以确保其对业务系统能够正常、有效地使用。

- 4.项目验收

1、系统试运行，无障碍且具备验收条件后，须向用户提交完整的项目成果，由采购人组织项目验收。项目成果包括系统软件开发的安装程序、需求说明书、系统操作及维护手册等。

2．验收流程根据政府采购相关规定执行。

3．验收标准：根据经采购人确认的各项方案，按合同约定完成全部工作内容，且按规定时间交付全部成果。成果符合采购需求及法律法规要求，无知识产权争议。

- 5.项目售后

在系统验收合格后，以项目验收合格为免费维护期的正式开始时间，安排技术人员对系统提供3年的免费维护，服务期内要求有至少2名项目开发人员驻场服务。对于影响系统正常运行的故障修复时间不超过12小时，其他系统故障修复时间不超过24小时。

- 六、付款方式

1. 合同签订生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标人支付合同金额【50%】的预付款。；

备注：签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

2. 项目达到试运行要求通过初步验收，且采购人完成财政资金审批手续，供应商提供发票后【7】个工作日内，支付合同总价款的【40%】，即【    】元（大写：【    】元整）；

3. 项目验收通过并提交完整的成果报告后，且采购人完成财政资金审批手续，供应商提供发票后【7】个工作日内，支付合同总价款的【10%】，即【    】元（大写：【    】元整）；

- 七、系统演示

1、录屏要求：供应商需提供时长10左右带讲解的系统功能演示录屏，mp4格式，U盘封装，U盘内文件名及U盘上应标注供应商名称。录屏U盘必须密封递交。

2、系统功能演示：

每个功能点都按照需求理解，进行合理演示，演示部分通过视频录像拷贝U盘内，不提供或逾期提供演示部分不得分。

3、不提供演示录屏的不得分。

- 标项二：杭州市“空间智治”数字化平台建设（2022）项目

- 监理服务

- 一、项目概况

- 1.建设内容与规模

杭州市“空间智治”数字化平台建设（2022）项目全过程监理服务。

- 2.建设周期

自合同签订起至项目整体验收，验收通过后提供12个月免费运维服务。

- 3.建设地点

本项目的建设地点为：项目指定地点。

- 二、监理服务概述

1、本次监理服务要求按照国家《信息技术服务监理》所规定的要求，协助采购人做好“四控、三管、一协调”（质量控制、进度控制、投资控制、变更控制、合同管理、信息管理、安全管理、协调）的监理工作。

2、利用自身的项目管理系统和管理手段对项目建设进行全生命周期的管理，并合理展现，开展系统的质量保证工作的记录、审核、分析等管理工作。分担采购人在信息系统项目管理上的各类管理工作。

3、对项目问题进行闭环管理，包括对问题的收集、分析、跟踪等。

4、协助采购人做好项目审计、绩效评估等一系列评审工作。

- 三、监理服务标准规范

GB/T 19668.1-2014 信息技术服务监理第1部分:总则

GB/T 19668.4-2017信息技术服务 监理 第4部分:信息安全监理规范

GB/T 19668.5-2018信息技术服务 监理 第5部分:软件工程监理规范

DB11/T160-2002北京市质量技术监督局发布的《信息系统工程监理规范》；

《信息系统工程监理企业资质管理规定》 信息产业部；

《信息系统项目监理暂行规定》（信部信[2002]570号文）；

《信息系统工程监理单位资质管理办法》（信部信[2003]142）；

《信息系统工程监理工程师资格管理办法》（信部信[2003]142）；

以及其他国家、省相关法律法规、政策及制度等。

- 四、监理服务范围

对杭州市规划和自然资源局“空间智治”数字化平台建设项目实施全过程监理；同时协助推进信息化工程监理制的常态化、规范化、标准化工作的开展。

- 五、监理服务内容

本次监理的内容主要包括以下内容：

- 1.项目质量控制

1.1审核承建方提交的项目进度计划的完整性、针对性、质量保证体系、主要人员安排、项目里程碑节点；

1.2审核承建方人员、开发环境（部分项目可在需求调研结束之前检查开发环境）等的完备情况；

1.3召集采购人、主要使用方和相关主管单位，召开业务需求评审会；

1.4汇报每周监理主要工作内容，分析项目存在的质量、进度、投资控制，文档信息管理、合同管理中存在的问题，并提出监理方的建议；

1.5对于合同中的成熟软件产品的报验；

1.6对照招标文件、需求规格说明书核对承建单位提交的软件测试用例是否覆盖所有功能点，随后组织由采购人（非必要，有时采购人不参加）、承建方、监理方三方对于软件的功能符合程度进行测试，由承建方记录测试结果，监理方确认并跟踪回归测试，直到测试问题全部解决；

1.7在承建方提交初步验收申请后，监理方要对照合同/招标文件、需求规格说明书等，对承建方软件的功能进行检查。并出具检查报告；

1.8审核培训资料的质量、培训教师的资格，协助采购人组织培训，见证培训过程。

1.9组织专家召开初步验收会议，就项目功能点、项目资料开展技术性验收；

1.10跟踪项目试运行情况，对出现的问题进行闭环处理，总结试运行期间出现的问题的分类（系统性、个别性、使用习惯），并描述针对性的解决方法，也可提出进一笔的系统扩展、升级的建议；

1.11协助采购人组织专家召开竣工验收会议，就项目实体质量、项目资料、合同执行情况开展全面合同验收，同时对合同完成情况出具独立的完成情况对照表；

1.12应采购人的要求，陪同审计单位现场审计、解释说明、补充提供资料等；

1.13在质保期内，监理方按需回访系统持续运行情况，有必要的情况下复测技术参数，掌握变化趋势；

1.14和采购人、使用方了解承建方的质保期维护响应情况，若达不到施工合同要求，开具监理通知单。遇到重大技术、质量、安全问题，按照监理合同约定派员协助采购人、承建方分析解决。

1.15在设备、材料、构配件到货时，对设备的型号，主要性能参数和操作要求三方面予以审查，同时检查配件数量以满足集成要求；

- 2.项目进度控制

2.1根据项目建设内容，提供较为合理，耦合度较低的项目实施进度计划，并分析其中的关键路径和可能面临的进度风险点；

2.2审核承建单位的进度分解计划，确认分解计划可以保证总体计划目标；

2.3对项目实施进度进行实时跟踪，并要求承建单位对进度计划进行动态调整，以确保项目的阶段和总体进度目标的实现；

2.4当工期目标严重偏离时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施；

2.5对合同工期的延误和延期进行审核确认，统筹分析各分项延期情况并合理处理。

2.6每月或相对独立的实施阶段结尾的时候，监理方就该阶段的监理工作内容做小结报告；

- 3.项目投资控制

3.1通过对项目实施中的方案及设计的优化，确保投资控制在合理、性价比高的范围内；

3.2根据合同约定，审核承建单位提交的支付申请，签发付款凭证；

3.3针对本项目有可能存在的风险分析及制定防范性对策，相关措施必须有针对性，且切实有效。

- 4.项目变更控制

4.1协助采购人建立变更控制委员会，建立项目配置管理体系；

4.2与采购人确定项目变更流程，并通知承建单位；

4.3对采购人和承建单位的变更申请快速响应，了解变化，并撰写项目备忘录；

4.4采取量化方式评估和处理软件变更，界定变更的目标，选择冲击最小的方案，防止变更扩大化，并征得采购人批准，同时对软件价格进行审查，确保其价格调整的合理性，并作为结算的依据；

4.5三方确认变更后，书面向干系人公布变更信息。督促承建单位按照项目配置管理规定，调整项目相关文档；

4.6定期/分阶段进行项目变更风险的评估；

4.7执行采购人制定的变更程序，对变更进行严格的控制；

4.8对变更执行效果进行检查；

4.9主持采购人与承建单位关于项目变更、索赔、有关争议而进行的谈判；

4.10组织软件变更价格评估工作。

- 5.项目合同管理

5.1参与承建合同洽商过程，审核合同草案合理性，提供合理化建议；

5.2跟踪检查合同的执行情况，对于合同履行中维保不到位、工期延误等问题提出扣款相关方案；

5.3根据合同要求参与对应用软件的总体验收，明确各功能模块耦合变迁情况；

5.4对合同变更、索赔等事宜进行审核确认。

- 6.信息管理/项目文档管理

6.1做好监理日记及项目大事记，并通过信息化手段进行展现；

6.2做好合同批复等各类往来文件的批复和存档，协助采购人整理历年项目资料；

6.3做好项目协调会、技术专题会的会议纪要；

6.4管理好实施期间的各类技术文档，并确保其及时有效；

6.5项目周报；

6.6监理建议书；

6.7监理通知；

6.8各种会议纪要；

6.9阶段性项目总结；

6.10各承建方提交的技术文档的规范化管理。

- 7.项目安全的管理

7.1负责项目建设过程中所涉及的数据和资料的保护，保证不被非授权使用，提供相应有效技术措施；

- 8.项目建设的协调

8.1辅助采购人协调与项目承建单位之间的工作关系；

8.2辅助采购人协调项目建设过程中发生的各类纠纷和问题。监理方应该通过必要的会议制度来实施协调工作。

- 9.项目知识产权的管理

9.1负责项目建设过程中所产生成果的知识产权保护，保证不被非授权使用；

9.2负责项目建设过程中涉及知识产权产品的使用审核，保证采购人不在本项目建设中出现违反知识产权的行为。

- 10.其他项目协助工作（常驻人员主要工作,资质条件）

10.1在项目前期提供基本合格的可研或建设方案，协助用户审核细化建设方案。

10.2审核软件开发及硬件集成公司和工程师资质。

10.3对建设过程做好记录（包括与项目建设有关的周报、日报、会议等）。

10.4协助组织项目验收。并将资料整合成册。

10.5对各子项付款的条件和金额进行审核。

10.6协助采购人完成项目审计、绩效评估等相关工作。

- 11.监理工作相关管控软件

供应商需提供安全可靠与监理工作相关的管控软件，实现：

1）对建设项目内各个分项合同执行情况进行实时审批管理，可设定并自动提醒合同支付节点，并统计分析合同执行进度和支付情况；

2）对建设项目每个实施阶段的计划周期以及所需提交的文档标准进行设定，同时实现对软件项目的质量设定；

3）对每个阶段所设定的计划及文档进行流程性审核及全生命周期的跟踪；

4）对每个阶段的实际进度、文档的完成度和及时性进行统计分析及可视化图表展示；

5）对软件功能从采购到验收的变更情况进行直观展现，并生成专题报告；

6）可以根据需要对建设项目各个阶段的活动发出提示或者预警；

7）对于各阶段关键节点的文档进行统计和排序，一键生成可直接用于验收的全套项目验收文档。

12.供应商必须提供用于监理工作所需的系统功能测试工具（如Load Runner）、接口测试工具（如Jmeter）、交通工具（如市内车辆）等，并提供配套的测试方案，确保监理在功能验证等工作方面提交的报告准确有效。

- 六、对投标人员队伍的要求

| 岗位 | 人员数量 | 人员要求 | 人员资格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总监理工程师 | 1 | 全程参与项目监理工作 | 1）具有人力资源和社会保障部门颁发的信息系统监理师和信息系统项目管理师（高级）证书； 2）具有注册咨询工程师（电子、信息工程）； 3）系统规划与管理师（高级）； 4）软件质量检验师； 5）信息安全保障人员（CISAW）； 6）高级数据库管理工程师等； 7）具有同类项目经验。 |
| 总监代表 | 1 |  | 1）具有人力资源和社会保障部门颁发的信息系统监理师证书； 2）具有注册咨询工程师（电子、信息工程）； 3）信息系统项目管理师（高级）； 4）一级造价工程师； 5）高级工程师； 6）一级建造师（通信与广电工程）等； 7）具有同类项目经验。 |
| 监理团队 | 监理团队不少于6人，项目建设期间需常驻监理工程师不少于1名 | 所有监理团队成员需持人力资源和社会保障部门颁发的信息系统监理师证书上岗 | 组成人员具有下列各专业领域证书： 1）网络工程师师； 2）电子信息设备工程师； 3）PMP认证； 4）设备监理工程师（高级）； 5）信息系统审计师； 6）高级网络信息安全工程师； 7）弱电系统集成项目经理（高级）； 8）具有较强的响应能力，能提供持续有效的监理服务和快速服务支持相应。 |

- 七、监理奖惩考核方法

供应商应按采购文件要求派出监理工作需要的监理机构及监理人员，常驻现场的信息系统监理师需常驻现场，采购人指派代表负责定期考核。供应商根据采购人实际需求，常驻人员确保7*24小时响应，如接到通知起60分钟内无法到达现场，发生一次扣1000元。

监理过程中如由采购人发现质量问题（包括人员不到位、缺岗、资料缺损、不同步、检查验收时对施工方的错误未发现而签收等），发现一次扣监理费5000元，发生重大质量、安全事故按有关规定处理外，另扣监理费2～5万元。

监理工程师对应出具而未出具项目变更联系单及已出具的变更联系单的真实性负责，若出现弄虚作假等情况，每发现一份扣2000元，并报请行业主管部门作出处理；累计五份及以上者，所有出现问题的联系单每一份扣5000元，以上应扣款项先从相应的履约保证金中扣除（下同），待该部分扣完后，从监理服务费中扣除。

本项目总监及监理人员应与中标确定的人员相一致。项目总监理工程师作为监理项目的核心，在不发生离职或重大伤病事故的情况下，不予以更换。如监理人员因特殊原因在监理过程中需更换项目总监及监理人员的，必须按相关文件规定办理，重大伤病事故必须提交相关权威机构出具的证明，且更换的人员应具备同等资质。如未经委托方同意擅自更换的，供应商应赔偿采购人相关费用，并重新办理相关手续。具体金额如下：更换项目总监的应支付5万元/人次的违约金，更换专业监理工程师的支付1万元/人次的违约金，更换其他监理人员的应支付5千元/人次的违约金。

- 八、验收标准

由采购人根据国家、地方规定，采购文件等要求，根据《杭州市政府采购履约验收暂行办法》（杭财采监〔2019〕10号），进行履约验收。初次验收费用由采购人支付。如初次验收未通过，后续验收费用由中标人支付。

- 九、服务标准

项目需执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

- 十、付款方式

1. 合同签订生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标人支付合同金额【50%】的预付款。；

备注：签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

2. 项目验收通过后，且采购人完成财政资金审批手续，供应商提供发票后【7】个工作日内，支付合同总价款的【50%】，即【    】元（大写：【    】元整）。

- 标项三：杭州市“空间智治”数字化平台建设（2022）项目

- 安全测评与保护

- 一、服务内容

1、系统主机安全防护：对系统所涉云服务器提供专业的安全防护、加固及实时安全监测等服务，提供云防火墙服务、WEB应用防火墙服务、网页防篡改服务、云数据库审计服务、云日志审计服务、云运维审计服务、虚拟机安全防护服务、云漏洞扫描服务、态势感知以及必要的其他安全服务，以及提供必要的安全培训。

2、信息系统等级保护测评及整改。根据系统确定的保护等级，依据GB/T 22239-2019《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》国家标准，对系统的安全保护状况与标准要求进行差距测评，分析可能存在的安全风险，提出整改建议并实施整改。在系统已完成必要整改的基础上，委托有资质的测评单位对信息系统开展安全等级保护正式测评，出具等保正式报告，同时根据等保测评提出的整改建议实施必要的整改。

3、密码应用安全性评估及整改。根据系统确定的密码应用等级，依据GB/T 39786-2021《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》、《信息系统密码应用测评要求》等国家标准及技术规范要求，对密码安全管理相关的层面与标准要求进行差距分析，分析可能存在的问题，提出整改建议并实施整改。在系统已完成必要整改的基础上，委托有资质的密码应用安全性评估机构依据上述国家标准和技术规范进行密码应用测评，出具正式密码应用测评报告，同时根据等保测评提出的整改建议实施必要的整改。

4、系统安全风险评估。定期对系统安全风险进行评估，通过专业安全监测、防护服务，定期开展漏洞扫描、渗透测试，出具安全评估报告和整改方案并进行安全整改。

5、系统安全加固。对发现的系统风险，采取及时有效的方式对系统进行加固，包括安全策略调整，给系统打补丁等方式，保证系统应用稳定运行。

6、安全审计服务：收集系统应用中的所有日志，要求能做到对不同日志格式的统一、关联和查询，且不能改变原有日志格式，保存6个月以上日志数据，并提供审计日志的统计分析及关联分析服务。

7、应急响应处置和演练。在发生系统入侵、敏感数据泄露等网络安全事件时提供应急响应技术支持服务。根据采购人的要求，制定应急演练方案，配合实施应急演练。

8、数据容灾备份服务。提供数据容灾备份介质，制定容灾备份策略，开展数据容灾备份，确保数据安全。

9、配合项目建设期提供安全测评和保护服务，并在项目验收合格后提供1年系统安全服务。

10、提供不少于2人的人员驻场服务，驻场人员要求具备测绘及地理信息系统开发能力，可开发安全服务数据接口并与空间智治数字化平台联动。

- 二、验收标准

由采购人根据国家、地方规定，采购文件等要求，根据《杭州市政府采购履约验收暂行办法》（杭财采监〔2019〕10号），进行履约验收。初次验收费用由采购人支付。如初次验收未通过，后续验收费用由中标人支付。

- 三、服务标准

项目需执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

- 四、付款方式

1. 合同签订生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标人支付合同金额【50%】的预付款。；

备注：签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

2. 项目通过采购人初验，且采购人完成财政资金审批手续，供应商提供发票后【7】个工作日内，支付合同总价款的【40%】，即【    】元（大写：【    】元整）；

3. 项目验收通过后，且采购人完成财政资金审批手续，供应商提供发票后【7】个工作日内，支付合同总价款的【10%】，即【    】元（大写：【    】元整）；

- 第四部分  评标办法

- 评标办法前附表

- 标项一：杭州市“空间智治”数字化平台建设（2022）项目开发

| 序号 | 评标标准 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务分（12分） |  |  |  |
| - 1 | - 类似 - 业绩 - （1分） | 【客观分】供应商自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准），承担过类似空间治理信息化相关项目的，每个得0.5分，最高得1分。 【证明材料：1）须提供合同复印件并加盖单位公章；2）提供的证明材料须能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的，不得分。】 | 1 |
| - 2 | - 服务能力 - （11分） | 【客观分】供应商具有城乡规划、地理信息、CIM（城市信息模型）等相关计算机软件著作权的，每个得0.5分，最高得3分。 【证明材料：1）须提供软件著作证书复印件并加盖单位公章；2）提供的证明材料须能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的，不得分。】 | 3 |
|  |  | 【客观分】自2018年1月1日以来（以奖项颁发时间为准），供应商获得国家级科学技术进步奖的，每个得1分；获得省部级科学技术进步奖的每个得0.5分；相同项目按最高奖项得分，不重复计算。本项最高3分。 【证明材料：1）须提供奖项证书复印件并加盖单位公章；2）提供的证明材料须能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的，不得分。】 | 3 |
|  |  | 【客观分】（3）供应商具有以下有效证书的每个得1分，最高得5分。 1）ISO9001质量管理体系认证； 2）ISO/IEC-27001信息安全管理体系认证； 3）ISO-20000信息技术服务管理体系认证； 4）职业健康安全管理体系； 5）环境管理体系； 【证明材料：1）须提供有效证书复印件并加盖单位公章；2）提供的证明材料须能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的，不得分。】 | 5 |
| - 技术分（78分） |  |  |  |
| 3 | - 整体技术方案 - （14分） | 根据供应商对本项目需求的理解及对本次项目建设需求的分项情况是否准确、详实、全面等进行综合评分。 与本项目需求的吻合程度高，对本项目建设需求分析透彻，充分了解已有信息化设施状况的得1-3分；基本吻合本项目需求，对建设需求分析较完整，对已有信息化设施状况有一定了解的得0-1分；不了解的不得分。 | 3 |
|  |  | 技术方案应包括但不限于总体设计、建设内容、实施计划等方面，并详细阐述系统的体系架构、设计原则、实现思路和关键技术。方案内容详细完善，具有较强完整性、科学性、先进性和成熟性可行性得2-3分；方案内容较简单，略有偏差的得1-2分；内容有明显缺陷或不合理不得分。 | 3 |
|  |  | 针对本项目建设内容，结合信息化现状，提出具体的解决方案，对招标要求对应点应答详尽、明晰，解决方案科学合理、安全严密、具有一定的前瞻性，独特的优势得3-5分；解决方案略有欠缺，应答点基本对应需求，方案无明显特色得1-3分；解决方案整体一般，基本可行得0-1分；解决方案有较大缺陷，内容明显错误不得分。 | 5 |
|  |  | 方案充分考虑数字化改革要求，对于空间治理改革有着清晰的阐述，逻辑正确、可行得1-3分；阐述简单，逻辑略有偏差得0-1分；逻辑错误不得分。 | 3 |
| 4 | - 系统建设方案 - （12分） | 针对采购需求“应用系统建设要求”根据供应商提供的针对市域空间治理的理解、对省级平台的衔接，以及本次重点推动实景三维数据建库共享、二三维一体工具开发、国土空间基础信息平台迭代及应用场景模块升级建设等方案。方案具有科学性、合理性、可行性，充分满足建设需求的得2-4分；方案整体欠佳，无法充分满足建设需求的得0-2分。 | 4 |
|  |  | 针对采购需求“二三维一体化数据分析工具”部分，供应商提供丰富的数据服务和工具箱能力服务，充分满足上下贯通、部门联动、安全可靠、二三维一体化的数据、应用管理和服务需要得2-4分；略有欠佳的得0-2分；不满足不得分。 | 4 |
|  |  | 根据供应商对本项目三维立体一张图、工具组件、应用场景等子系统功能要求提出科学、合理、规范和可操作的实施方案。 从方案的完整性、全面性、合理性、科学性，可操作性等方面综合打分。全面合理可操作的得2-4分；较合理的得0-2分。 | 4 |
| 5 | - 关键技术要求实现及方案 - （15分） | 【客观分】供应商采用国产自主可控的二三维地理信息基础软件，服务器软件及各客户端应用均应对信创设备的适配和兼容，得3分。 | 3 |
|  |  | 根据供应商提供的业务流程管理相关技术方案，为满足跨部门、多层级、端到端的业务流程管理需求，实现业务流程全生命周期管理，从方案的全面性、科学性、可行性、可操作性、合理性等方面综合打分。 | 3 |
|  |  | 根据供应商提供的分级权限管理技术方案，要求能实现对不同级别的资料进行分级权限控制，保障数据安全。从方案的全面性、科学性、可行性、可操作性、合理性等方面综合打分。 | 3 |
|  |  | 根据供应商提供的对海量非结构化数据存储架构设计方案，要求对系统涉及的图形、图片、文件等海量非结构化数据按照高速存取、高扩展性的技术要求进行存储架构设计。从方案的全面性、科学性、可行性、可操作性、合理性等方面综合打分。 | 3 |
|  |  | 根据供应商提供的技术实现路径方案，要求可根据具体应用场景构造适合的服务体系，即要具备降低系统的复杂度和耦合度，又要提升组件的内聚性、敏捷性，提升服务的响应效率和能力，使系统能以较低成本保持高可用性。从方案的全面性、科学性、可行性、可操作性、合理性等方面综合打分。 | 3 |
| 6 | 培训计划 （2分） | 根据供应商针对本项目采购需求提供的培训计划、内容、地点、场次、培训资料等总体方案进行综合打分。培训内容详细具有实际意义，安排有计划科学合理的得1-2分，培训内容简单，实际意义效果一般计划粗略的得0-1分。 | 2 |
| 7 | 保障措施 （3分） | 根据供应商为本项目需求制订的主要保障措施，要求具有明确的质量保证目标和建设工期计划，质量保证措施和体系合理先进并具有详细的实施内容等。 | 3 |
| 8 | 售后服务方案 （4分） | （1）根据供应商提出的项目测试、试运行及验收方案的完整性、合理性、可行性等情况综合打分。 | 2 |
|  |  | 【客观分】（2）供应商具有完善的售后服务体系，承诺运维期提供不少于2名建设期成员的驻场服务，如遇重大技术难题，资深工程师必须在接到通知起30分钟内到达现场的得2分。 【证明材料：1）须提供承诺函（格式自拟）并加盖单位公章；2）提供的证明材料须能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的，不得分。】 | 2 |
| - 9 | - 项目团队服务能力 - （13分） | 【客观分】（1）拟派本项目项目负责人具有： 1）信息系统项目管理师的得2分； 2）计算机技术相关专业正高职称的得2分;或副高职称的得1分； 【证明材料：1）须提供相关有效证书复印件并加盖单位公章；2）提供的证明材料须能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的，不得分。】 | 4 |
|  |  | 【客观分】（2）项目团队（不包括项目负责人）： 1）具有测绘或规划类高级职称的（职称证书中含有规划或者测绘），每人得0.5分，同一人不累积计分，本项最高得3分； 2）具有信息系统管理师的，每人得0.5分，本项最高得2分； 3）项目团队成员10人及以上，至少5人具有测绘或地理信息相关专业硕士及以上学历得2分，否则不得分； 4）因本项目涉及大量测绘及规划业务，项目组成员（不包括项目负责人）中拥有注册测绘师的得1分；注册城乡规划师的得1分，最多得2分。 【证明材料：1）须提供相关证明材料复印件并加盖单位公章；2）须提供相关人员近3个月由供应商缴纳的社保养老保险缴纳证明材料复印件并加盖投标单位公章；3）不提供或者不能提供有效证明的，不得分。】 | 10 |
| - 10 | - 系统演示 - （15分） | （1）三维数据库功能演示 基于三维实景数据，强化空间地理类数据的集成。 1）支持与地方各级数据库的纵向贯通； 2）支持实体数据或直连数据库的调用模式提供数据资源服务。 每个功能0.5分，最高得1分。 【注：根据以上演示内容的完整性和整体效果进行酌情打分。不提供演示录屏的本项不得分。】 | 1 |
|  |  | （2）三维数据共享平台 基于分布式技术实现对大规模三维数据的接入、处理，到服务发布、多端应用进行管理。 1）支持3D Tiles和S3M作为数据标准格式； 2）支持按行政区划、街道分区的三维数据共享； 3）提供年份与精度的查询，支持针对不同用户权限对精度和范围进行限制； 4）持用户资源目录线上查看与三维实景分析，同时支持用户三维场景平台应用接入。 每个功能0.5分，最高得2分。 【注：根据以上演示内容的完整性和整体效果进行酌情打分。不提供演示录屏的本项不得分。】 | 2 |
|  |  | （3）二三维一体化数据分析工具 1）演示“智能化工具箱”，建成工具箱门户，支持市级平台各应用模块调用、横向纵向部门或系统复用、各平台进行工具注册。同时，实现对工具应用的流量进行跟踪。（0-2分） 2）演示“断面分析”工具，基于地形、倾斜摄影、BIM模型等数据，自定义设置剖面线，输出剖面线与地形数据的表面高程沿某条线（截面）的变化，或剖面线所截的模型建筑物、地下管线等的轮廓线。（0-2分） 3）演示“建设容量分析”工具，基于建筑屋面等数据，自定义选择范围，可对范围内的现状建筑密度、现状总建筑面积、现状容积率进行统计，并且以建筑白模的形式进行展示。（0-2分） 【注：根据以上演示内容的完整性和整体效果进行酌情打分。不提供演示录屏的本项不得分。】 | 6 |
|  |  | （4）空间治理场景演示 1）演示“规划一点通”场景。（0-2分） 依托浙政钉、浙里办，为行政管理赋能，打造规划领域公众参与移动端应用，提高规划的公众参与水平。设置详规一张图、社区生活圈、阳光规划、规划早知道等4个模块，让市民群众点点手机就能沉浸式了解规划、参与规划。 每个模块0.5分，最高得2分。 2）演示“天巡地查”场景。（0-4分） 拓展对违法占用耕地从事建设现象的发现能力、完善落实整改流程、增加监管等流程的优化，构建浙政钉和浙里办移动端应用,构建源头发现、在线核查、核实举证的全方位的闭环耕地资源保护监管流程，接入各区县市和相关部门共享的视频监控，实现耕地资源穿透查询。监管流程应用功能2分，视频监控接入1分，耕地资源穿透查询1分，最高得4分。 【注：根据以上演示内容的完整性和整体效果进行酌情打分。不提供演示录屏的本项不得分。】 | 6 |
| - 报价部分（10分） |  |  |  |
| - 11 | - 报价分（10分） | - 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*10］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 因落实政府采购政策需要进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 10 |

*备注：1、因企事业改革机构重组、合并、公司名称变更需要提供机构改革相关证明文件。

2、投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

- 标项二：杭州市“空间智治”数字化平台建设（2022）项目监理服务

| 序号 | 评标标准 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务分（9分） |  |  |  |
| - 1 | - 类似 - 业绩 - （1分） | 【客观分】供应商自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准），承担过类似项目的，每个得0.2分，最高得1分。 【证明材料：1）须提供合同复印件并加盖单位公章；2）提供的证明材料须能体现相关评审因素（若合同内容无法体现的可另行提供业主证明材料），不提供或者不能提供有效证明的，不得分。】 | 1 |
| - 2 | - 企业实力及信誉 - （8分） | 【客观分】供应商具备下列证书的，每项得2分，没有不得分： （1）同时具备有效的质量管理体系认证、知识产权管理体系认证、信息安全管理体系认证证书； （2）信息安全服务（同时具有信息系统安全运维、信息安全风险评估）资质证书； （3）软件造价评估机构服务能力等级证书； （4）信息技术服务服务标准符合性证书（ITSS）证书。 【证明材料：1）须提供有效证书复印件并加盖单位公章；2）提供的证明材料须能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的，不得分。】 | 8 |
| - 技术分（81分） |  |  |  |
| 3 | - 需求分析 - （6分） | 1）供应商针对本项目建设现状的认知和分析，现状认知准确，分析合理、全面的得1-3分；现状认知基本准确，分析却有欠缺基本合理得0-1分；不合理的不得分。 | 3 |
|  |  | 2）供应商针对项目现场情况的调查了解情况，调查深入，了解全面透彻得1-3分；有初步调查，基本了解得0-1分；未调查了解不得分。 | 3 |
| 4 | - 监理技术方案 - （42分） | 监理服务大纲：根据供应商针对本项目监理范围和内容要求制作的监理服务大纲,其内容简明扼要，重点突出，针对性强，契合采购需求的得4-6分；内容整体完整合理，针对性较强，较好满足采购需求的得2-4分；内容粗略，针对性一般，无法较好满足采购需求的得0-2分；未提供或不合格的得0分。 | 6 |
|  |  | 关键点的特殊控制方案：根据供应商针对本项目情况找准关键点，采用信息化系统对项目进行管理，并提出切实可行的特殊控制措施。方案完整详实，具有科学性、合理性、可行性的得4-6分；方案较完整，具有一定科学性、合理性、可行性的得2-4分；方案内容欠佳，缺乏科学合理性、可行性的得0-2分；未提供或不合格的得0分。 | 6 |
|  |  | 理解及合理化建议：根据供应商针对本项目需求能够准确理解、详细描述且能提出独到的合理化建议。 理解深刻，合理化建议非常有针对性，本项目具有可实施性、可操作性的得4-6分；理解较深刻，合理化建议较有针对性的得2-4分；理解基本符合定位，合理化建议针对性一般的得0-2分；未提供或不合格的得0分。 | 6 |
|  |  | 质量控制方案：结合同类项目和项目管理软件，根据供应商针对本项目情况科学合理地采取质量控制方法及措施打分。 质量目标、管控科学合理，具有针对性，质量目标达到优良的，得4-6分；质量目标、管控较科学合理，具有针对性，质量目标达到合格的得2-4分；质量目标、管控基本科学合理，具有针对性，质量目标一般的，得1-2分；不具有针对性，质量目标不达标的，得0分。 | 6 |
|  |  | 进度控制方案：结合项目管理软件，根据供应商针对本项目有可能存在的风险分析及制定防范性对策等内容打分。 方案风险分析全面、到位，对策具有针对性、可行性、科学性的得4-6分；方案风险分析较全面，对策具有一定针对性、可行性、科学性的得2-4分；方案风险分析及对策整体一般，针对性、可行性、科学性较弱的得0-2分；未提供或不合格的得0分。 | 6 |
|  |  | 变更控制方案：结合项目管理软件，根据供应商针对项目建设内容及工作范围的变更进行严格把关和控制，对合理变更进行规范化管理，控制措施得当并能提供合理化建设等内容。 变更控制方案具有较强专业性、科学性、针对性，充分满足采购需求的得4-6分；变更控制方案的专业性、科学性、针对性一般，整体满足采购需求的得2-4分；变更控制方案的专业性、科学性、针对性较弱，基本满足采购需求的得0-2分；未提供或不合格的得0分。 | 6 |
|  |  | 合同、安全和信息管理：根据供应商满足项目合同管理（0-2分）、安全管理（0-2分）和信息管理需要（0-2分）等情况，根据各项内容的完善程度、针对性、可实施性、合理性等方面综合打分。 | 6 |
| 5 | - 监理项目管控软件 - （12分） | 【客观分】提供具有信息系统安全等级保护三级及以上备案证的PC端和手机端的项目管理软件，并实现以下六大功能： 1）项目质量控制：能设定项目所遵循的设备型号和外场施工规格，能图文记录现场项目质量执行情况，对有工序要求的项目可做到分工序记录，并能通过地图工具进行整体展现，同时每个点位可关联相应工序的旁站记录。 2）项目进度控制：能够设定查看项目里程碑、进度并能提供重要节点的预警。 3）项目合同管理：有明确的合同审核流程并能实时展现流转进度。能对合同支付里程碑进行到期预警。 4）项目变更控制：实时图文展现各子项变更情况和关联性。 5）项目文档管理：可以设定在不同阶段需要上传的文档类型及其周期性和必要性，对文档完成度和及时性情况进行预警 6）项目知识管理：可以自定义共享文档类型（如政策法规、国家标准等），可以根据权限查看他人上传的共享文档。 以上功能每具备一项得1分，最高得6分。 【证明材料：1）须提供须提供软件等保备案证书复印件并加盖单位公章；2）须提供PC端和手机端的软件截图以及该功能的软件流程图并加盖单位公章；3）提供的证明材料须能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的，不得分。】 | 6 |
|  |  | 【客观分】供应商提供针对项目的监理工作管理软件： 1）项目风险评估及应急处理服务系统、 2）信息化项目监理管理软件、 3）项目全生命周期质量管理系统、 4）网络信息安全平台建设软件， 每具有以上一个软件著作权登记证书得1.5分，最高6分。 【证明材料：1）须提供有效证书复印件并加盖单位公章；2）提供的证明材料须能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的，不得分。】 | 6 |
| 6 | - 技术支持和售后服务 - （4分） | 根据供应商提供的售后维护机构和技术支撑能力进行综合评审，包括但不限于后续专业技术服务团队配置情况、技术支撑内容、响应时间等内容，以上团队配置合理、支撑内容针对性强的得2-4分，内容一般的得0-2分。 【证明材料：须提供相关承诺。】 | 4 |
| 7 | - 监理工作人员情况 - （17分） | （1）拟派本项目总监理工程师具有人力资源和社会保障部门颁发的信息系统监理师和信息系统项目管理师（高级）证书（没有，本项不得分）的基础上，具有有效下列证书的，每项得1分： 1）注册咨询工程师（电子、信息工程）证书； 2）信息系统项目管理师（高级）证书； 3）一级造价工程证书； 4）高级工程师职称证书； 5）一级建造师（通信与广电工程）证书。 【证明材料：1）须提供有效证书复印件并加盖单位公章；2）须提供相关人员投标截止日前3个月在供应商单位的社保证明文件并加盖供应商公章；3）提供的证明材料需能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的，不得分。】 | 5 |
|  |  | （2）拟派本项目总监理工程师代表具有人力资源和社会保障部门颁发的信息系统监理师（没有，本项不得分）的基础上，具有有效下列证书的，每项得1分： 1）注册咨询工程师（电子、信息工程）证书； 2）信息系统项目管理师（高级）证书； 3）一级造价工程证书； 4）高级工程师职称证书； 5）一级建造师（通信与广电工程）证书。 【证明材料：1）须提供有效证书复印件并加盖单位公章；2）须提供相关人员投标截止日前3个月在供应商单位的社保证明文件并加盖供应商公章；3）提供的证明材料需能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的，不得分。】 | 5 |
|  |  | （3）拟投入本项目的监理服务团队组成人员（除总监工程师、总监代表）具有人力资源和社会保障部门颁发的信息系统监理师证书基础上，具有有效下列证书的，每项得1分： 1）网络工程师证书； 2）电子信息设备工程师证书； 3）PMP认证证书； 4）设备监理工程师（高级）证书； 5）高级工程师职称证书； 6）高级网络信息安全工程师证书； 7）系统集成项目管理工程师证书。 注：1）一人多证只计一项，同类证书不得累积加分； 【证明材料：1）须提供有效证书复印件并加盖单位公章；2）须提供相关人员投标截止日前3个月在供应商单位的社保证明文件并加盖供应商公章；3）提供的证明材料需能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的，不得分。】 | 7 |
| - 报价部分（10分） |  |  |  |
| - 9 | - 报价分（10分） | - 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*10］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 因落实政府采购政策需要进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 10 |

*备注：1、因企事业改革机构重组、合并、公司名称变更需要提供机构改革相关证明文件。

2、投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

- 标项三：杭州市“空间智治”数字化平台建设（2022）项目安全测评与保护

| 序号 | 评标标准 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务分（10分） |  |  |  |
| - 1 | - 类似 - 业绩 - （1分） | 【客观分】供应商自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准），独立承担过类似系统安全防护服务项目的，每个得0.5分，最高得1分。 【证明材料：1）须提供合同复印件并加盖单位公章；2）提供的证明材料须能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的，不得分。】 | 1 |
| - 2 | - 企业实力 - （9分） | 【客观分】供应商具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书的，每个得1分，最高得2分。 【证明材料：1）须提供相关证书复印件并加盖单位公章；2）提供的证明材料须能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的，不得分。】 | 2 |
|  |  | 【客观分】供应商具有乙级及以上测绘资质证书（专业范围涵盖地理信息系统工程）得2分。 【证明材料：1）须提供相关证书复印件并加盖单位公章；2）提供的证明材料须能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的，不得分。】 | 2 |
|  |  | 【客观分】供应商获得地理信息类或与信息安全保护相关的计算机软件著作权的，每个得1分，最多5分。 【证明材料：1）须提供相关有效证书复印件并加盖单位公章；2）提供的证明材料须能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的，不得分。】 | 5 |
| - 技术分（80分） |  |  |  |
| 3 | - 技术服务方案 - （36分） | 供应商对本项目背景和项目现状的理解，理解准确透彻，分析全面完整、合理科学的得3-5分；理解基本准确，缺乏深度，分析稍有欠缺，基本合理的得0-3分；不合理的不得分。 | 5 |
|  |  | 【客观分】针对《采购需求》“一、服务内容”的各项内容，供应商提供的整体安全服务方案与安全服务内容的吻合程度、偏差情况。完全满足得10分，每项负偏离扣1分，扣完为止。 【证明材料：需对“一、服务内容”进行点对点响应。】 | 10 |
|  |  | 安全测评应进行全面分析应用系统的安全保护措施与信息系统等级保护相应级别之间的差距，进行合规性分析。分析准确，科学合理得3-5分；分析基本准确，略有欠缺，基本合理得0-3分；不合理得分。 | 5 |
|  |  | 针对服务内容及服务方法有详细说明安全通用要求（安全网络、安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全运维管理）根据相关内容描述的完善程度、可行性、针对性等综合打分，每项内容0-2分，最高10分。 | 10 |
|  |  | 安全测试符合行业要求，方案内容全面完整，科学合理，可实施性强得4-6分；方案内容基本符合行业要求，可实施性一般，略有欠缺得2-4分；方案内容基本可行，但有明显缺陷，需完善后实施得0-2分；不符合行业要求或明显不合理不得分。 | 6 |
| 4 | - 项目实施方案 - （18分） | 安全防护方案贴近用户需求，对用户网络结构、系统组成、业务功能的解读深入透彻、完整合理得3-5分；方案基本符合项目需求得0-3分；明显不合理不得分。 | 5 |
|  |  | 根据供应商针对本项目实施工具配备及人员的分工安排等的专业性、齐全性、先进性进行综合打分。工具专业、齐全且具有一定先进性，人员分工科学合理的得3-5分；工具配置一般且较传统，人员分工较合理的得0-3分；明显不满足不得分。 | 5 |
|  |  | 进度保障：根据供应商为本项目制订的进度计划保证措施，从进度计划安排合理性，各环节衔接紧凑性，保证措施全面性，具体实施方案专业可行性等方面综合评审。项目实施进度计划安排合理，测评安排节点明确，可实施性强的得2-4分；进度安排节奏略有欠缺基本可行的得0-2分；明显不合理不可行不得分。 | 4 |
|  |  | 质量保障：根据供应商为本项目制订的主要保障措施，从质量保证体系的针对性较强，措施的完整合理性等方面综合评审。针对性强、措施合理，方案在确保阶段性任务实现的同时，兼顾总体目标的实现性的得2-4分；针对性较强、措施一般的得0-2分。 | 4 |
| 5 | - 服务承诺 - （5分） | 1）供应商承诺提供安全整改服务，出具整改建议方案，对安全测评报告中提出的安全整改项协助用户完成整改工作，并出具整改结果报告（或加固报告）得0-3分；不合理不得分。 | 3 |
|  |  | 2）关于项目验收完成后的技术咨询服务承诺，明确服务范围，根据服务范围与项目的针对性综合打分，0-2分；不承诺或不明确范围不得分。 | 2 |
| 6 | - 培训方案 - （4分） | 根据供应商针对本项目采购需求提供的培训计划、内容、地点、场次、培训资料等总体方案进行综合打分。培训内容详细具有实际意义，安排有计划科学合理的得2-4分，培训内容简单，实际意义效果一般计划粗略的得0-2分。 | 4 |
| 7 | - 售后服务 - （5分） | 根据供应商针对本项目特点提供详细可行的售后服务方案及措施进行综合打分。售后服务方案及服务措施完善、针对性强、完整细致，可行性强，响应时间短的得3-5分；售后服务方案及措施较完整，可行性一般，响应时间较长的得1-3分；售后服务方案粗略，可行性差，响应时间长的得0-1分。 | 5 |
| 8 | - 项目团队服务能力 - （12分） | 【客观分】（1）拟派本项目项目负责人具有： 1）高级及以上职称的得2分； 2）类似项目管理经验的得2分； 【证明材料：1）须提供相关有效证书复印件并加盖单位公章；2）须提供相关证明材料复印件并加盖单位公章；3）提供的证明材料须能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的，不得分。】 | 4 |
|  |  | 根据供应商提供的项目管理服务团队的人数、项目管理团队人员配备、职责分工、团队稳定性、专业性、经验等情况进行综合打分。配置分工合理、稳定性强、专业性高，完全能满足采购需求的服务能力的得3-5分；配置分工较合理，稳定性较强、基本能满足采购需求的服务能力的得1-3分；配置分工欠合理，部分能满足采购需求的服务能力的得0-1分。 | 5 |
|  |  | 【客观分】供应商承诺提供不少于2人的人员驻场服务得3分。 | 3 |
| - 报价部分（10分） |  |  |  |
| - 9 | - 报价分（10分） | - 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*10］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 因落实政府采购政策需要进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 10 |

*备注：1、因企事业改革机构重组、合并、公司名称变更需要提供机构改革相关证明文件。

2、投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

- 一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 二、评标标准

2.评标标准：见评标办法前附表。

- 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.6对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。本项目中标候选人推荐1名。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分  拟签订的合同文本

（供参考，最终以甲乙双方协商签订的合同条款为准）

- 杭州市“空间智治”数字化平台建设（2022）项目合同

项目合同书

项目名称：

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

签订地点：浙江省杭州市

签订时间：    年   月  日

合同条款

甲方：杭州市规划和自然资源局

乙方：

甲方通过(公开招标/单一来源)方式，向乙方采购关于《项目名》的相关服务，为明确双方权利义务，依据《中华人民共和国民法典》等有关法律规定，经甲、乙双方友好协商，签订本合同并遵照执行。

1、定义

在本合同中，除非上下文另有说明，下列词语分别具有本条所指含义：

1.1. “工作日”，指中国法定节假日之外的日期。

1.2. “年”，指日历年；一年按365天计算。

1.3. “元”，指中国法定货币人民币元。

2、服务内容与期限

2.1服务内容

服务具体内容。

技术要求和成果要求。（须列举项目结束时需要提交的所有成果清单）

2.2服务期限：自本合同生效之日起至    年  月  日。

3、合同金额及保证金：

3.1 合同总金额为人民币（大写）:         元整（￥        元）。

3.2 本合同项下的费用为固定总价，除双方另有约定，甲方不再向乙方支付其它任何费用。

3.3 服务质量保证期      年。自乙方提供的服务经过甲方验收合格之日起起算。

4、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

5、乙方的责任与义务

5.1 根据投标文件的承诺，乙方向甲方委派项目组人员，人员应当固定。乙方更换人员必须经甲方书面同意，否则甲方有权解除本合同，乙方应赔偿给甲方造成的所有损失。

5.2 在履行本合同期间，乙方应运用合理的技能，认真、勤奋的工作。

5.3 乙方针对该项目出具的工作方案，均须事先经甲方书面确认后方可实施。乙方应当负责本项目的所有外部关系联系与协调。

5.4 乙方应指派一名授权项目代表，负责与甲方的联络。项目代表更换或变更任一信息的应至少提前两天通知甲方。

乙方的项目代表姓名：         ，联系电话：          电子邮箱：             。

5.5其它：     /     。（按投标文件承诺内容在合同签署过程中补充填写）

6、甲方的责任与义务

6.1为乙方工作提供良好的外部条件，并按照合同约定支付款项。

6.2 甲方按双方约定的内容和时间，向乙方提供与项目有关的可以提供的资料。

6.3 甲方授权一名熟悉本项目情况的代表，负责与乙方联系，更换代表前将提前通知乙方。

6.4 甲方对乙方提供的项目工作方案具有审定权、修改权，并有权要求乙方按甲方的要求修改方案,乙方不得以此为由要求增加任何费用。

6.5 根据实际情况，甲方有权要求乙方对已经确认的方案进行修改、变通，乙方应当配合执行，以保证项目顺利进行,乙方不得以此为由要求增加任何费用。

7、验收

乙方应于      年   月   日完成本项目全部工作内容，且工作成果符合相关规范以及甲方的要求。

8、合同组成部分以及解释顺序

招标文件及其补充文件、投标文件、中标通知书等作为合同的组成部分；

解释顺序为：本合同以及补充协议-中标通知书-招标文件及其补充文件-投标文件。

9、付款方式

9.1本合同项下的合同价款总金额分【  】期支付：

（1）合同生效后一周内，甲方支付合同金额    %，即人民币（大写）：        元整(￥      元)；

（2）项目通过甲方的初验后，甲方支付合同金额    %，即人民币（大写）：        元整(￥      元)；

（3）乙方完成所有工作且通过甲方验收并合格后15日内，甲方支付合同金额    %，即人民币（大写）：        元整(￥      元)。

上述甲方的付款义务均以乙方开具符合税务部门以及甲方要求的发票为前提，乙方延迟开具发票的，甲方有权延迟支付相应的款项并且无需承担任何违约责任。

9.2付款方式为【银行转账】，甲方银行账户信息：

开户银行：

开 户 名：

账    号：

乙方银行账户信息：

开户银行：

开 户 名：

账    号：

9.3财政政策：

付款按财政政策以及甲方的要求执行，因乙方迟延履行、乙方在本协议项下存在违约行为以及不符合财政资金支付时间要求等原因造成不能及时支付款的，甲方不承担责任。

10、无市场开发权

10.1 乙方知晓并完全理解，隐性营销是指由自然人、法人和非法人组织所进行的可能明示或暗示其与甲方之间的任何活动之间具有事实上并不存在的商业关联，或虽具有一定的关联但未经甲方授权进行广告、宣传、商业识别或其他市场开发活动。

10.2 乙方承诺，将严格遵守甲方知识产权保护等方面的法律法规和市场开发的相关规则，坚持依法诚信经营，全面履行合同义务；未经权利人许可，不得从事市场开发活动。

11、保密义务

11.1 乙方确认并同意，应当对本合同的内容、因履行本合同或在本合同期间接触或知悉的甲方保密信息予以保密。未经甲方书面许可，不得为本合同以外的任何其他目的自行使用、向他人披露或者允许他人使用该保密信息的全部或部分。如果乙方因任何司法或行政命令而需要披露任何保密信息，则乙方同意在进行任何披露之前，立即通知甲方该等请求或要求。

11.2 乙方可仅为本合同目的向其确有知悉必要的员工披露甲方提供的保密资料，但乙方对于其可能接触了解甲方信息资源的员工，以及与乙方存在有本项目业务合作关系的第三方，均须签订保密协议，由该等员工（包括从乙方离职但了解甲方信息的人员）、本项目合作关系的第三方向乙方承担本协议项下的保密义务。乙方应仅为本合同目的而复制和使用保密资料。

11.3乙方的保密义务期限为永久。

12、知识产权

12.1 双方确认，对所有保密信息、标志和授权称谓，以及由保密信息、标志和授权称谓衍生的、以其为基础或含有其部分内容的所有信息和材料的所有权利、利益、知识产权均属于甲方。本合同的签署和履行不应被理解为甲方通过明示、暗示或其它方式许可乙方对甲方在现阶段或将来拥有或持有的知识产权享有任何利益。

12.2 本合同所产生技术成果的全部知识产权，包括但不限于著作权、专利权、专利申请权、技术秘密、商标权等，全部归甲方所有，未经甲方事先书面许可，乙方及乙方技术服务人员不得实施、使用该项技术成果，也不得将该项技术成果以任何方式提供给任何第三方（包括甲方单位中与本项目无关的人员）。违反本条规定的，乙方应当对因此给甲方造成的一切损失承担赔偿责任，赔偿范围包括但不限于甲方因此遭受的直接经济损失，可预见的间接经济损失，以及甲方因此支出的诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、鉴定费等费用。

12.3 乙方保证乙方交付的成果不会侵犯甲方及任何第三方的知识产权，并保证甲方及甲方利益相关方免于遭受任何第三方基于本合同交付成果而提起任何知识产权诉讼。如果任何第三方基于本合同交付成果而针对甲方或甲方利益相关方提起任何知识产权诉讼，乙方应负责应诉，并承担所有费用，包括但不限于：诉讼费、律师费、鉴定费、罚金、赔偿金等，如甲方为自身及甲方利益相关方的利益应诉，并不免除乙方的前述义务，乙方应赔偿甲方因此遭受的前述全部损失。（但由于甲方原因而造成的第三方针对甲方或甲方利益相关方提起任何知识产权诉讼，乙方不承担任何责任）。乙方若侵害了第三方知识产权或其他合法权益的，还应及时公开澄清相关事实，使甲方声誉免受损害。

12.4 如乙方发现任何交付成果的知识产权可能有瑕疵，应立即书面通知甲方，并立即采取一切必要措施使交付成果合法化。

12.5 本条规定自本合同生效之日起即应履行，长期有效，并且不受本合同届满、提前终止或本合同中其他条款的无效或履行完毕等情形的影响。

13、合同的转让、变更及解除

13.1 未经甲方事先书面同意，乙方不得将本合同的权利或义务全部或部分转移给第三人。

13.2 经审批，且双方协商一致，可以变更、解除本合同。任何一方欲变更、解除本合同，必须提前15日以书面形式提出，双方协商一致后签署补充合同。

13.3 一方有下列情形之一的，另一方可以解除本合同：

13.3.1因不可抗力致使不能实现本合同的目的。

13.3.2在履行期限届满之前，一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务。

13.3.3一方迟延履行主要义务，经催告后在15日内仍未履行。

13.3.4一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。

13.3.5法律规定或本合同约定的其他情形。

13.4 本合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。当变更只是采购量增减时，按最后经过甲方书面确认后的报价明细单中的单价进行结算。

14、违约责任

14.1甲方应在规定时间内向乙方提供基础资料及文件，并对其准确性负责。

14.2乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的    ‰作为违约金。乙方超过合同约定日期30个工作日仍不能提供服务的，甲方可单方面解除或终止本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方退还所有已经支付的费用，乙方应向甲方支付合同总价    %作为违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15、争议解决

15.1 本合同应适用中国法律并应根据中国法律解释。

15.2 在本合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决，如协商不成，任何一方有权向甲方所在地人民法院诉讼解决。

16、不可抗力

16.1 不可抗力是指因无法预见、无法避免且无法克服之原因发生的事项，包括但不限于地震、台风、海啸、瘟疫、火灾、洪水、重大疫情、政府行为、战争、恐怖袭击、蓄意破坏等客观情况。

16.2 本合同项下任何一方对于因不可抗力致使本合同不能履行或不能全部履行而给对方造成的任何损失不承担违约责任。

16.3 如果发生不可抗力事件，则受影响的一方应采取积极有效的措施以减少因本合同不能履行或不能全部履行而给对方造成的损失，并应在不可抗力事件发生后【3】个工作日内通知对方，并在14个工作日内出具官方证明文件。

16.4 不可抗力影响因素消失以后，双方应协商是否继续履行合同。如果不可抗力因素对合同一方的义务产生实质性、无法补救的影响，导致合同已无法履行，双方应通过书面形式终止本合同。

16.5 如果因本条第2款和/或第4款所述原因导致本合同被提前终止，则任何一方均无需继续履行其在本合同项下的义务，也无需为此向另一方承担任何责任；但双方应根据诚实信用原则，合理确定本合同终止前甲方为乙方提供的服务所应支付的费用，并进行相应的结算。但一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除该方的责任。

17、其他

17.1 本合同由甲乙双方签署之日起生效。

17.2 对本合同的任何修改和补充均应以补充合同的形式作出，由双方签署后生效。本合同的附件、补充合同与本合同具有同等法律效力。

17.3 本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份，各份具有同等法律效力。

（以下无正文）

（本页无正文，为本合同签署页）

| 甲方（盖章）：杭州市规划和自然资源局 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 或受委托人（签字）： | 或受委托人（签字）： |
| 联系人： | 联系人： |
| 地址：杭州市市民中心C座 | 地址： |
| 电话：0571-88368242 | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |

签 约 地：浙江省杭州市区

签约日期：     年   月   日

《项目名》

- 数据保密责任协议书

提供方： 杭州市规划和自然资源局

使用方：

为加强《项目名》实施管理，确保项目实施过程中数据的安全保密，防止发生失泄密事件，防范非法使用行为，特签订本保密责任协议书。

本协议依据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国保守国家秘密法实施办法》和《中华人民共和国测绘法》、《中华人民共和国测绘成果管理条例》、《浙江省测绘管理条例》等有关法律、法规制定。

本协议赋予使用方享有《项目名》项目实施过程中与项目相关数据的使用权，但仅限于为本合同之目的使用，使用方不得向第三方披露、转让或许可第三方使用与本项目相关的数据。

一、使用方必须遵守以下规定：

（一）使用方仅限于在本单位（以使用方构成独立法人资格的组织为限）的范围内使用与本项目实施相关的数据和资料，不得扩展到所属系统和上级、下级或者同级其他单位。但获得提供方书面特别许可的除外。

（二）使用方不得将原始数据及其衍生成果应用于与本项目实施以外的任何场合。

（三）使用方对被许可使用的原始数据及其衍生成果不拥有复制、转借、转让、传播、出版、翻译成外国语言等的权利，不得向第三方提供原始数据及其衍生成果。原始数据的任何格式或者任何复制品视同原始数据。使用地理信息数据的，使用方可根据需要对数据内容进行必要的修改和对数据格式进行转换，但未经许可，不得将修改、转换后的数据对外提供和发布，并应将修改、转换的内容向提供方备案。使用方不得将原始数据及其衍生成果在计算机互联网上登载。存有地理信息数据的计算机，必须设置使用权限和密码，其所在的局域网必须与互联网物理断开。

（四）使用方确须委托第三方对地理信息数据进行加工处理或利用其建立地理信息系统的，应当与被委托方签订保密协议要求被委托方按照本协议的约定承担保密义务。使用方需保证对地理信息数据进行加工处理的单位应当具有相应的测绘资质。

（五）使用方不得擅自利用被许可使用的地理信息数据编制出版其他地图。

（六）使用方主体资格发生变化时，应向提供方重新提出使用申请，经过提供方书面同意后，双方需重新签订使用许可协议。

（七）使用方必须按国家有关保密法律法规的要求，采取有效的保密措施，严防泄密。

二、保密时限

（一）本协议中关于保密义务是永久性的。

（二）本协议是为防止提供方的保密信息在合作期间内发生失泄漏而制定，在项目合作结束时，使用方应归还提供方所有有关信息资料、数据和文件，并不免除对使用方的保密义务。

三、违约责任

（一）使用方在使用地理信息数据过程中违反国家、省、市法律法规的规定，其使用权即无条件终止，使用方应承担给甲方造成的所有损失。

（二）使用方违反本协议的约定，提供方有权收回所提供的数据及相关资料，使用方不得保留任何复制品或者使用基于该数据开发的任何成果；使用方未遵守本协议的约定而发生失泄露或者使用了保密信息，提供方有权利按照相关规定要求使用方给提供方造成的所有损失作出相应赔偿，并有权进一步追究其一切相关法律责任。

四、本协议自双方盖章之日起生效，本协议一式贰份，双方各持壹份。

五、本协议未尽事宜，由双方协商解决。协商无法达成一致的，双方均可向提供方所在地人民法院诉讼解决。

提供方（盖章）                 使用方（盖章）

代表（签字）：                 代表（签字）：

日期：                         日期：

- 第六部分  应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（3）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

- 一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月日

- 二、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件5）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议和中小企业声明函（附件5），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

- 联合协议

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为： ；……。

四、中小企业合同金额达到%，小微企业合同金额达到%。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

C、要求合同分包的，提供分包意向协议和中小企业声明函（附件5），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

- 分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到  %  。

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

- 三、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

- 商务技术文件部分

- 目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）联合协议………………………………………………………………………………（页码）

（4）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（5）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（6）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）

（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

（9）供应商认为有必要的其他内容………………………………………………（页码）

- 一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.3本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3联合协议（如果有）；

2.2.4分包意向协议（如果有）；

2.2.5符合性审查资料；

2.2.6评标标准相应的商务技术资料；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.2.9供应商认为有必要的其他内容

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（非专门面向中小企业时提供）（如果有）;

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明: :                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

- 二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）
身份证明

- 授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年  月  日起至   年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

- 授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年  月  日起至   年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

- 法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明
（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面：反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

- 三、联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合体其中一方提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上，对联合体报价给予6%的扣除）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

- 四、分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予6%的扣除）

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

- 五、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 节能产品认证证书（本项目拟采购的产品不属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，无需提供） | 见投标文件 ## 第 页 |
| 3 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件 第 页 |
| 4 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲”系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件 第 页 |

- 六、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

- 七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

- 八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

- 九、供应商认为有必要的其他内容

- 报价文件部分

- 目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）报价组成明细表………………………………………………………………（页码）

（3）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

（价格单位：万元人民币）

| 投标总价（人民币） 万元，大写： |  |
| --- | --- |
| 服务期：按照采购文件的规定 |  |
| 项目负责人 |  |

注：大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

- 二、报价组成明细表

项目名称：

项目编号：                                       （价格单位：万元人民币）

| 序号 | 具体服务 | 金额 | 人数 | 工作时间（月） | 人员单价（元/人/月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场馆群运行设计咨询服务 |  | / | / | / |  |
| 1.1 | 现场总指挥 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 运行咨询负责人 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 运行咨询经理 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 设计人员 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 安保对接人 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 机电人员 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | 大活动人员 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | 赛事运行负责人 |  |  |  |  |  |
| 1.9 | 贵宾区负责人 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 其它费用 |  | / | / | / |  |
|  | 总计 | 小写： |  |  |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

- 三、中小企业声明函

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件5）。]

- 政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为贯彻落实中央、省、市关于支持民营经济健康发展有关精神，发挥政府采购在促进中小企业发展中的政策引导作用，缓解中小企业融资难、融资贵问题，杭州市财政局、

中国银保监会浙江监管局、杭州市地方金融监督管理局、杭州市经济和信息化局制定《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》。相关事项通知如下：

一、适用对象

凡已在浙江政府采购网上注册入库，并取得杭州市政府采购合同的中小企业供应商（以下简称“供应商”），均可申请政府采购信用融资。

二、相关信息获取方式

市财政局在杭州市政府采购网上建设信用融资模块，并与“浙里办”浙江政务服务平台对接，推进政府采购中标成交信息、合同信息等信息资源共享，鼓励各银行采用线上融资模式，将银行业务系统与信用融资模块对接，实现供应商“一次也不跑”，同时提供相关的服务支持，做好协调工作。

三、政府采购信用融资操作流程：

（一）线上融资模式：

1.供应商根据合作银行提供的方案，自行选择金融产品，并办理开户等手续；

2.供应商中标后，可通过杭州市政府采购网或“浙里办”测算授信额度；

3.采购合同签订后，供应商在杭州市政府采购网或“浙里办”向合作银行发出融资申请；

4.审批通过后，在线办理放贷手续。

（二）线下融资模式：

1.供应商根据合作银行提供的方案，自行选择金融产品，向合作银行提出信用资格预审，并办理开户等手续；

2.采购合同签订后，供应商在杭州市政府采购网或“浙里办”向合作银行发出融资申请；

3.合作银行在信用融资模块受理申请后，供应商提供审批材料。合作银行应对申请信用融资的供应商及备案的政府采购合同信息进行核对和审查；

4.审批通过后，合作银行应按照合作备忘录中约定的审批放款期限和优惠利率及时予以放款。

（三）杭州e融平台申请融资

供应商通过杭州e融平台政采贷专区，自行选择金融产品，按规定手续办理贷款流程。

四、注意事项

1、对拟用于信用融资的政府采购合同，供应商在签订合同时应当在合同中注明融资银行名称及账号，作为在该银行的唯一收款账号。

2、供应商弄虚作假或以伪造政府采购合同等方式违规获取政府采购信用融资，或不及时还款，或出现其他违反本办法规定情形的，按融资合同约定承担违约责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

- 附件

- 附件1：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

- 附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                        邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                        邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：：            包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地址：                              邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                          联系电话：

地址：                              邮编：

被投诉人1：

地址：                              邮编：

联系人：：                          联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地      址：                        邮编：

联系人：：                          联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                      包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月  日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 附件4：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）

我方                          (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）项目【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：    年    月    日

附：

投标单位法定名称章（印模）投标单位“XX专用章”（印模）

- 附件5：中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。