临安区水涛庄水库饮用水源地保护设施工程-垃圾清理平台工程

竞争性磋商采购文件

（项目编号：临[2021]1079号）

采购单位：杭州市临安区水利水电局

采购机构：浙江华诚建设工程咨询有限公司

备案单位：杭州市临安区政府采购办公室

二〇二一年六月

目    录

第一章  竞争性磋商公告………………………………3

第二章  投标须知………………………………………6

第三章  评标办法及评标标准…………………………16

第四章  采购需求………………………………………22

第五章  施工合同………………………………………26

第六章  投标文件格式…………………………………61

- 第一章  竞争性磋商公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经采购单位同意，临安区政府采购办批准，受杭州市临安区水利水电局的委托，浙江华诚建设工程咨询有限公司（以下简称“采购机构”），就以下 临安区水涛庄水库饮用水源地保护设施工程-垃圾清理平台工程进行公开招标，现欢迎有供货能力的合格供应商参加投标。

- 项目编号：临[2021]1079号

二、采购内容及数量

| 项目名称 | 数量 | 预算审核价 | 上限价 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 临安区水涛庄水库饮用水源地保护设施工程-垃圾清理平台工程 | 1项 | 172.2227万元 | 164.3106万元 | 90日历天 | 采购需求详见第四章 |

三、合格供应商资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业，货物/服务全部由符合政策要求的中小/小微企业制造/承接，提供中小企业声明函。

4、其他特定条件：

（1）投标人为具有三级以上（含三级）水利水电工程施工总承包资质的独立法人，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

（2）具有有效的企业安全生产许可证。

（3）拟派项目经理须为取得二级及以上水利水电工程建造师执业资格证书并取得安全生产考核证书的人员（须提供本单位最近月份缴纳社保证明原件扫描件）。

5、本项目不接受联合体投标。

四、投标报名

本项目实行网上报名，不接受现场报名。投标截止时间前，供应商自行登录浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）进行报名。

《供应商网上报名操作指南》网址：浙江政府采购网，位置：“首页-办事指南-省采中心-网上报名”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bs_other/2018-03-30/12002.html?）。

五、采购文件的获取：

自本公告发布之日起在公告附件中自行查看和下载采购文件，下载地址：

浙江省政府采购网：（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；

杭州市公共资源交易网：（https://www.hzctc.cn/Area/Home?areaID=87）

（注：采购公告上附件里的采购文件仅供阅览使用，报名成功后才视作供应商依法获取采购文件，潜在供应商应当按照规定方式获取采购文件，未进行报名的供应商，对采购文件提起的质疑，将不予受理。）

- 投标保证金：无

- 质疑和投诉

供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式一次性向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向同级政府采购监管部门提起投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。未按采购公告规定获取采购文件的潜在供应商不得对采购文件提出质疑。接收质疑函的方式：书面形式（当面或邮寄送达）

- 投标说明

- 本项目实行电子投标，投标人无须提交纸质投标文件，无须授权代表参加开标会议，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

- 电子交易具体流程详见操作指南：登录“政府采购云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）”，从首页-服务中心-帮助文档-项目采购-电子招投标，查看文档和视频。

- 供应商应在投标文件递交前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

- 供应商应通过“政采云电子交易客户端”制作投标文件，“政采云电子交易

- 客户端”请各供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html）。

九、投标截止时间：

本项目于 2021年6月15日14时00分投标截止。

本项目采用电子投标，投标人无须提交纸质投标文件，投标人授权代表无须参加开标会议。

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

十、投标文件解密时间：

1、投标文件开始解密时间：2021年6月15日14时00分；解密时间：30 分钟

2、投标文件开启地点：“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”；

3、供应商应按采购文件规定的方式和时间在线解密。

注：供应商须在投标截止时间前登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件。

十一、业务咨询：

1、采购单位：杭州市临安区水利水电局

项目联系人：黄新           联系电话：13868026632

质疑联系人：夏红兵          联系电话：13819148918

2、采购代理机构：浙江华诚建设工程咨询有限公司

项目联系人：卞飞            联系电话：15395718555

质疑联系人：吴月芳          联系电话：0571-61062267

地址：杭州市临安区玲珑街道玲珑山路1099号玲珑天城售楼部2-04

3、同级政府采购监督管理部门：杭州市临安区财政局政府采购监督管理科

联系人：喻伟建

监督投诉电话：0571-61073953     传真：0571-63722886

地址：杭州市临安区临天路1950号

- 第二章  投标须知

| 序号 | 内 容 及 要 求 |
| --- | --- |
| 1 | - 项目名称：临安区水涛庄水库饮用水源地保护设施工程-垃圾清理平台工程 - 实施地点：临安区水涛庄水库 - 项目实施范围：设置1座环境管护艇靠泊码头，用于水涛庄水库管护艇的停靠及水上垃圾的装卸，布置1个泊位，使用岸线长度为25m。堆放平台码头结构采用重力式结构，吊机平台基础采用框架结构，配备一台3吨固定吊，码头设计年吞吐量为300吨，货种为水上垃圾（主要为枯枝、白色垃圾、漂浮物等），具体详见采购需求、工程量清单及图纸。 - 质量要求：合格标准。 五、施工工期：90日历天，缺陷责任期12个月，保修期12个月。 六、本次采购设定上限价，上限价为人民币164.3106万元。 |
| 2 | 投标保证金：详见采购公告。 |
| 3 | 答疑与澄清：投标供应商如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当以书面形式要求采购机构或采购人作出书面解释、澄清或者向采购机构提出书面质疑，逾期不再受理。 |
| 4 | 投标文件的编制：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。 投标文件的签章：采用 CA 电子签章。 |
| 5 | 投标文件份数及要求： （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交。 （2）成交单位须在领取成交通知书的同时，提供与线上递交的“电子加密投标文件”一致的纸质投标文件并装订成册一正三副给采购人（或采购代理机构）。 |
| 6 | - 投标文件的形式： - （1）本次投标文件为电子加密投标文件； - “电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 - （2）投标文件组成：资格文件、商务技术文件、报价文件。 |
| 7 | - 投标截止时间：2021 年6月15日14时00分止 |
| 8 | - 开启（解密）时间、地点：2021年6月15日14时00分；本项目采用全流程电子化交易，投标人无须到场参加开标会议。 - 解密时间：30分钟 - 解密方式：供应商须登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件. |
| 9 | - 现场踏勘：自行踏勘 |
| 10 | 评审结果公示：评审结束后两个工作日内，中标公示于浙江省政府采购网，公告期限为1个工作日，公示无异议后发出中标通知书。 |
| 11 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 12 | 履约保证金金额：采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不超过采购合同总价的2% |
| 13 | 付款方式：详见合同。 |
| 14 | 信用记录：根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将作无效标处理。 |
| 15 | 投标文件的接收： 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。 |
| 16 | 政府采购节能环保产品：投标产品若属于节能环保产品的，请提供财政部、环境保护保部发布有效期内环境标志产品政府采购清单以及财政部、发改委联合发布有效期内节能产品政府采购清单。 招标需求中要求提供的产品属于节能清单中政府强制采购节能产品品目的，投标人须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 17 | 凡已在浙江政府采购网网上注册入库，并取得临安区政府采购合同的中小企业供应商，均可申请政府采购信用融资，联系方式如下： 金融机构各称; 联系人; 联系电话; 联系地址. 南浔银行; 方薇; 13868003773; 城中街638号. 浦发银行临安分行; 沈丹丹; 61092936 13777851690; 钱王大街417号. 杭州银行临安支行; 金林妹; 13666638571; 万马路255号. 临安中信村镇银行; 吕祎; 13787100002 61109033; 石镜街777号. |
| 18 | 投标文件有效期：90天 |
| 19 | 由中标人支付。中标服务费参照《浙江省物价局转发国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（浙价服[2003] 77号）有关规定收费标准并给予相关折扣执行。收费价格=收费标准*折扣（80%）。不足3000元按3000元计取，费用在发出中标通知书前一次性付清。 |
| 20 | 解释：本采购文件的解释权属于采购单位和采购代理机构。 |

- 一、总  则

- （一）适用范围

仅适用于本次采购文件文件中采购项目的谈判、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.“采购单位”系指委托采购机构采购本次项目的杭州市临安区水利水电局。

2.“采购代理机构”系指组织本次采购的浙江华诚建设工程咨询有限公司。

3.“投标人”系指向采购机构提交投标文件的单位。

4.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指采购文件规定供方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指响应方按采购文件规定向采购人提供的施工、材料和服务。

7、“★”系指实质性要求条款。

- （三）开标委托

本项目采用全流程电子化交易，投标人无须到场参加开标会议。

- （四）投标费用

不论采购结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（包含采购代理服务费）。

- （五）特别说明：

1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

2. 投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，成交人须根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以招标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4.投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其

他不正当手段谋取中标。

- 本项目不允许转包、违法分包，否则采购人有权追究责任。

- （六）踏勘现场

- 1.供应商按前附表规定组织踏勘现场。

- 2.供应商踏勘现场发生的费用自理。

- 3.供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

- （七）采购文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本采购文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应按投标须知（答疑与澄清）规定的时间前以书面形式向采购单位或采购代理机构提出。采购代理机构将在规定的时间内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

2.采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 二、投标文件的编制

（一）投标文件的形式和效力

投标文件为电子加密投标文件。

1.电子加密投标文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

- （二）投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分内容组成。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

- 资格文件内容：

- （1）具有独立承担民事责任的能力（企业法人营业执照）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（最近一年财务报表，新成立的公司提供情况说明)；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

（6）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的承诺函或官网截图；

（7）《企业资质证书》、《安全生产许可证》的副本复印件并敲盖公章（如有特定资质要求必须提供）。

（8）项目负责人B证复印件并敲盖公章。

（9）供应商为中小企业/小微企业（请根据要求单独上传《中小企业声明函》，格式以采购文件要求为准）。

- 上述资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过，做无效标处理。

- 2.商务技术文件内容：

- （1）声明书；

- （2）法人授权委托书；

（3）法定代表人及授权委托人的身份证（复印件）；

（4）所有资质文件（含节能、环保、创新等凭证复印件）；

（5）投标人企业介绍（含企业概况、技术力量、主要产品、生产规模、市场业绩等）；

（6）主要类似业绩证明（提供合同或中标通知书扫描件并加盖公章）；

（7）拟派项目管理班子成员（格式附后）；

（8）商务偏离说明表；

（9）关于对采购文件中有关条款的拒绝声明；

（10）整体服务方案；

（11）内部管理制度；

（12）人员管理制度；

（13）工程质量目标及保证措施；

（14）安全文明施工及保证措施；

（15）应急处置方案；

（16）本地服务能力；

（17）后续服务方案；

（18）无欠薪承诺函（格式附后）

（19）技术偏离说明（格式附后）

（20）投标人需要说明的其他文件和资料（格式自拟）。

注：“★”系指实质性要求条款。

以上目录是编制商务技术文件内容的基本格式要求，供参考，投标人可根据自身情况进一步补充、细化、优化。

3.报价文件：

（1）报价一览表；

（2）投标报价明细表：按工程量清单报价，详见投标文件格式部分；

投标报价的编制必须遵守以下规定：

①投标报价应由投标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制。投标人委托具有相应资质的工程造价咨询人编制投标报价书的，投标文件中应附委托编制投标报价的咨询合同书及工程造价咨询人的咨询资质等级证书等。

②如投标报价由投标人编制，编制人员必须是在编制单位注册的造价工程师，并由其签字并盖执业专用章；

③如投标报价由投标人委托具有相应资质的工程造价咨询人编制的，编制人员必须是在编制单位注册的造价工程师，并由编制人员签字和盖执业专用章；

④工程造价咨询人不得同时接受两个及以上投标人对同一工程的投标报价的编制。

- （3）磋商文件要求的或投标人认为需要的其它资料。

供应商应当按照本“（二）投标文件的组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目报价，如因供应商原因提前泄露报价，是供应商的责任。

- （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与采购机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位，采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标文件对每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。报价应按采购文件中相关附表格式填报。

2.投标报价应包括工程施工、安装、人工工资、材料费、管理费、规费、税金、民工工资、组织措施费、技术措施费、代理服务费、售后服务、不可预知费用开销及相应的风险金等为完成本次项目所涉及的一切费用。未列入报价的费用将被视为投标人优惠 ，采购人均不予支付。

3.有实物工程量而无报价的，在实施后，采购人将不予以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。各投标单位根据自身的综合实力，充分考虑本项目的各种情况竞争报价。

4.其它要求详见第四章项目要求及清单编制说明。

5、投标报价总价金额到元为止，如投标报价总价出现角、分，将被抹除。

- （四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.成交供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金：详见采购公告

- （六）投标文件的签署和份数

1.投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2。成交单位须在领取成交通知书的同时，提供与线上递交的“电子加密投标文件”一致的纸质投标文件并装订成册一正三副给采购人（或采购代理机构）

3. 工程量清单及计价表中投标总价封面以“造价人员签字及盖执业专用章”的原件扫描件上传加盖投标单位电子公章。

- 三、开标

- （一）开标准备

- 采购机构将在规定的时间和地点进行开标，各投标人无须参加现场开标会议，请自行登录政采云平台关注相关开标信息。

- 开标程序：

电子招投标开标及评审程序

1投标截止时间后，登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

2.评标委员会对资格和商务技术响应文件进行评审；

3.在系统上公开资格和商务技术评审结果；

4.在系统上公开报价开标情况；

5.评标委员会对报价情况进行评审；

6.在系统上公布评审结果。

- 特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

- 四、评标

详见第三章评标办法及评标标准

五、定标

（一）确定成交人。本项目由采购人确定成交人。

1.评标结束，评审报告经采购人确认后，将采购结果发布采购公告的网站上，进行1个工作日的预成交公示。

2. 采购人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后2个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定成交人。

3.质疑处理：相关投标人提出质疑后，采购人有权要求成交候选人提供相关证明材料。

（二）采购人依法确定成交人后，采购机构以书面形式发出《成交通知书》。

- 六、合同授予

（一）签订合同

1.成交人应自成交通知书发出后30日内与采购人签定合同。

2.成交通知书发出后，成交单位若借口故意拖延、拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件的，将被取消成交资格，给采购人造成损失的，应赔偿损失。

（二）履约保证金

履约保证金：合同签订前缴纳合同总价的2%作为履约保证金，项目竣工验收通过、工程和工程资料移交后1个月内，采购人扣除应扣罚的违约金后，退还剩余的履约保证金，履约保证金不计利息。

- 七、费用的结算

详见合同。

八、其它

★《中华人民共和国政府采购法》第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

★《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条　供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（三）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（四）将政府采购合同转包；

（五）提供假冒伪劣产品；

（六）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

供应商有前款第一项规定情形的，中标、成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照本条例第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标、成交无效。

★《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十三条　供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

★《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十四条　有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（三）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

# 第三章  评标办法及评标标准

第一条  评标（磋商）按下列程序进行：

（一）依法组建评标（磋商）委员会；

（二）评标前准备；

（三）资格审查；

（四）技术标评审；

（五）报价评审

（六）完成评标报告。

第二条  采购机构依法组建由3人以上（含）奇数的人员组成的评标委员会（磋商小组），负责对投标文件进行审查、质询、评审和比较等。磋商小组由采购单位代表和政府采购专家组成，其中政府采购专家人数不少于成员总数的三分之二。

第三条  评标委员会（磋商小组）必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会（磋商小组）及有关工作人员不得私下与投标人接触。

第四条  本项目先开商务技术文件，再开报价文件。其中商务技术文件占40%，报价文件占60%。

第五条  本项目采用综合评分法。即在全部满足采购文件实质性要求的前提下，商务技术、报价综合得分最高为成交企业。

如总得分相同的，以投标报价低者为中标供应商；如总得分且投标报价相同的，以资信及商务得分高的为中标供应商。

第六条  评标步骤

1、在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

1）投标人因自身原因无法解密电子投标文件的；

2）投标人未能提供合格的资格文件的；

3）投标人应盖公章而未盖公章、未有效授权、法定代表人授权书填写不完整或有涂改的；

4）投标文件内容虚假的；

5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定允许其当场更正的笔误除外）；

6）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的,或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

7）投标有效期、工期、质保期等不能满足采购文件实质性要求的；

8）投标人拒绝按采购文件修正原则对投标文件进行修正的；

9）不符合法律、法规和本采购文件规定的其他实质性要求的。

2、在商务技术评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1）明显不符合采购文件中规定的采购需求的响应方案；

2）与采购文件有重大偏离的谈判响应文件；

3）不响应或者擅自改变采购文件实质性要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

4）投标人技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）方案的；

5）资格文件、商务技术文件中出现投标报价信息的。

商务技术评分表

| 一、资信及商务得分（10） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分细则 |  | 分值 |
| 1 | 企业综合实力 | 根据投标人综合实力、荣誉获得等方面进行评分，从企业技术人员储备、设备储备，等方面综合考虑。评委综合评审，酌情给分。0-4分 | 4分 |
| 2 | 企业业绩 | 投标人具有2018年1月1日以来类似工程施工业绩的，每个得1分，最高3分。须同时提供合同（或中标通知书）和竣工验收证明（如竣工验收报告或竣工验收记录或竣工验收备案表）扫描件加盖公章，未提供不得分（以合同签订时间为准）。0-3分 | 3分 |
| 3 | 项目负责人业绩 | 拟派项目负责人自2018年1月1日（以合同签订时间为准）起以项目负责人（项目经理）身份完成过同类工程施工业绩的每提供1个得1分，最高得3分。[须提供以项目负责人（项目经理）身份完成的项目的中标通知书和施工合同及竣（交）工验收报告证明文件原件扫描件和本单位缴纳社保证明原件扫描件，未提供不得分]。0-3分 | 3分 |
| 二、技术文件评审（30） |  |  |  |
| 序号 | 评标项目 |  | 得分 |
| 4 | 整体服务方案 | 根据投标供应商整体服务方案的完整性、可行性、科学性等，综合进行打分。 | 4分 |
| 5 | 内部管理制度 | 根据投标供应商的企业内部管理制度及考核制度的科学性、合理性，综合进行打分。 | 4分 |
| 6 | 人员管理制度 | 根据投标供应商的企业内部管理制度的科学性、合理性，综合进行打分。 | 4分 |
| 7 | 工程质量目标及保证措施 | 根据投标人有明确的服务质量保证、服务保障措施等情况，评委进行横向比较，酌情独立打分 | 4分 |
| 8 | 安全文明施工及保证措施 | 根据本项目的特点，安全文明施工的保证措施及方案是否科学、合理、到位，评委进行横向比较，酌情独立打分 | 4分 |
| 9 | 应急处置方案 | 投标供应商针对本项目服务过程中可能遇到的突发情况进行分析，并制定相应的应急处置方案，根据方案的合理可行性，综合进行打分。 | 4分 |
| 19 | 本地服务能力 | 根据投标供应商响应能力、响应速度、响应时间等，综合进行打分 | 4分 |
| 11 | 后续服务方案 | 根据投标供应商的后续服务能力、优惠承诺等情况，综合进行打分。 | 2分 |
| 1.分数汇总时，各评标小组成员评定的技术文件得分计算平均值作为投标人的技术文件得分 计算公式为：资信及技术评分＝评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。（保留两位小数）。 2.无内容的和实质性内容不响应的均不得分。 |  |  |  |

备注：为方便专家评审，请各供应商参照本表进行自评，并将自评表编入投标文件，置于投标文件目录之前。

3、最终报价

资格审查、商务技术评审结束后，代理机构开启报价文件，对有效磋商响应方开启第二轮、第三轮报价，各磋商响应方需在规定的时限内填写最终报价。

报价计算（60分）

1）全部报价中，超过项目上限价的报价无效。

2）以全部有效报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；各投标方的投标报价分统一按照[投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100]的计算公式计算。投标报价得分以四舍五入保留小数点后两位。

- 4、错误修正

报价文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.报价一览表总价与报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文正本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的报价，投标人同意并签字确认后，调整后的报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效处理。

5、在报价评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1）以赠送方式的报价；

2）投标报价超出上限价的；

3）投标文件报价部分未经编制人员签字及盖章的；

4）评审时如发现投标人的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，应要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，评审小组应将该供应商的投标文件作无效处理。

5）关于税费、清单的详细评审

投标报价评审是指对投标人的工程量清单的范围、数量、报价进行全面审核和对比分析。重点列出投标报价相对于法律法规和采购文件的重大偏差和有无严重的不平衡报价，通过质询、判断作出书面评审意见。投标报价中有以下情况的，作无效：

①.安全文明施工措施项目（基本费）包括安全施工、文明施工、环境保护和临时设施费用，必须充分保证。安全文明施工措施费用（基本费）报价不得低于建设行政主管部门颁发的取费计价文件规定的弹性费率下限的计算值。投标人未按规定要求报价的，评标委员会可以评定为废标；

即：安全文明施工措施费用的投标报价≥∑[(专业工程分部分项工程量清单中的取费基数值+技术措施项目清单中的取费基数值)×对应专业工程基本费下限费率]；

报价中的标化工地增加费应根据采购文件确立的创建等级要求和招标控制价中公布的标化工地增加费暂定费用金额进行统一填报。采购文件中未明确创标化工地等级要求及标化工地增加费暂定费用金额的，投标人参照前述采购文件的标准要求按照建设行政主管部门颁发的取费计价文件规定要求填报报价；

上级建设主管部门颁发的有关文件对该措施费用内容和费率下限标准有调整的，按其规定执行。

投标人未按上述规定要求报价的，评标委员会可评定为废标。规费低于现行标准费率30%的作废标处理；

税金作为不可竞争费用低于现行规定的作废标处理；

企业管理费报价低于省建设行政主管部门颁发的施工费用定额和相关取费计价文件规定的对应专业工程企业管理费弹性费率下限乘以20%的，作废标处理。

(各专业工程企业管理费报价≧∑对应专业工程报价（人工费+机械费）*最低费率

注：1）对应专业工程报价（人工费+机械费）包含表 1-2 分部分项工程量清单及计

价表、表 1-3-C 技术措施项目清单及计价表内人工费+机械费；

2）最低费率由招标人根据杭建市发[2018]578 号关于印发《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》（2018 修订）的通知要求在招标文件中明确；

3）若技术措施项目按整体技术措施项目报价，则对应专业工程按主要专业考虑。施工企业的现场监控、现场临时宿舍取暖降温费用，未根据市政府、市建设行政主管部门颁发的有关文件对于现场监控和现场民工宿舍空调的设置要求或标准规定落实相应费用的报价的，作废标处理。（现场临时宿舍取暖降温费用，施工周期在 6-9 月的施工项目，必须进行报价，施工周期跨越其他月份的施工项目，由投标人根据我市施工现场标准化管理的要求自主报价）。

②.改变采购文件提供的工程量清单（含分部分项工程及措施项目、其他项目清单项目编码、项目名称、计量单位、工程数量、项目特征描述）；

③.改变采购文件规定的暂定价的；

④.经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

⑤. 投标人拒绝按评标委员会要求提供报价分析说明和证明材料的；

⑥.工程量清单报价与对应的报价分析不相符的，或与拟建工程的施工组织设计及施工方案明显不匹配的，经评标委员会书面质询，投标人不能说明理由或评标委员会认定其理由不成立的；

⑦.当评标委员会发现其错误达到或超过原总报价 0.5%时，将认定其投标文件质量较差，其错误不予修正，作废标处理；

⑧. 投标人拒绝按采购文件的要求修正不平衡报价的；

⑨.法律、法规、规章及现行政府采购管理规定必须废标的

6、不符合法律、法规和本采购文件规定的其他实质性要求的（实质上没有响应投标文件要求的谈判将被视为无效，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在开标结束之前进行修改或者补正）。

第七条  开标内容的保密

1）开标开始后，直到宣布成交结果止，凡属于审查、澄清、评价和比较的所有资料，都不应向投标人或与开标无关的其他人泄露。

2）在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定成交供应商过程中，投标人对采购机构和评审小组施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

第八条  投标文件的澄清

对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评审小组将对投标人进行询标，并要求投标人作书面澄清；投标人的书面澄清，应由法定代表人或授权代表签字，作为投标文件的补充部分。

# 第四章 采购需求

1、项目概述

（1）项目名称：临安区水涛庄水库饮用水源地保护设施工程-垃圾清理平台工程

（2）项目概况：临安区水涛庄水库饮用水源地保护设施工程-垃圾清理平台工程共设置1座环境管护艇靠泊码头，用于水涛庄水库管护艇的停靠及水上垃圾的装卸，布置1个泊位，使用岸线长度为25m。堆放平台码头结构采用重力式结构，吊机平台基础采用框架结构，配备一台3吨固定吊，码头设计年吞吐量为300吨，货种为水上垃圾（主要为枯枝、白色垃圾、漂浮物等）。

（3）项目工期：90日历天

- （4）质量要求：合格，符合国家相关行业标准及要求。本项目质量目标为一次性通过验收合格，投标人应详细编制施工方案，详细叙述关键部位的质量保证措施，并在投标文件中对质量目标进行承诺。供应商须无条件接受采购人的监督管理，共同把好质量关。

2、招标范围

招标人所提供的招标文件、工程量清单、图纸及其它约定范围内的工程。

3、投标商务报价

- 详见工程量清单编制说明。

4、供应商资格要求

（1）投标人为具有三级以上（含三级）水利水电工程施工总承包资质的独立法人，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

（2）具有有效的企业安全生产许可证。

（3）拟派项目经理须为取得二级及以上水利水电工程建造师执业资格证书并取得安全生产考核证书的人员（须提供本单位最近月份缴纳社保证明原件扫描件）。

（4）本项目不接受联合体投标。

5、★本项目采用的主要技术标准和规范

- 1）.安吉县水利水电勘测设计所有限公司临安分公司编制的《临安区水涛庄水库饮用水源地保护设施工程-垃圾清理平台工程初步设计报告》（报批稿）（2021.4）；

- 2）.《浙江省水利水电工程工程量清单计价办法》；

- 3）.《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定（2018年）》，以下简称《编规》；

- 4）.《浙江省水利水电建筑工程预算定额(2010年)》，《浙江省水利水电安装工程预算定额(2010年)》；《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》(2018版)；

- 5）.《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额(2010年)》；

- 6）.浙水建【2013】81号文；

- 7）.浙江省水利厅浙水建〔2019〕04号文颁发的关于水利工程营业税改增值税后计价依据调整的通知；

- 8）.浙水建【2016】31号文；

- 9）.浙水建【2016】7号文；

- 10）.2021年4月份《杭州造价信息》、2021年4月份《浙江造价信息》，无信息价的材料价格按市场询价计入；

11）.暂定价：因设计不详，本工程中部分价格按暂定价计入，投标时不得变动，否则做废标处理，结算时按实进行结算，具体如下：

建筑工程

1、工具房暂定3000元/m2，共计15m2，合计45000元。

机电设备及安装工程

1、场外线路暂定200元/m，共计400m，合计80000元。

2、场内线路暂定50元/m，共计200m，合计10000元。

3、照明暂定1200元/处，共计4处，合计4800元。

- 12）.其他有关造价编制依据。

6、有关施工规范

6.1成交人应有各级质量检验人员对施工中每道工序按规范有关要求进行自检，符合要求后，填写工程检验报告单，向监理工程师申请检验。经监理工程师签认后，才能

进行下道工序的作业。监理工程师的检验主要采取旁站监督，必要时也可自行检验或自行测量。

成交人应保存有关工程进度、质量自检、隐蔽工程、试验报告、障碍物拆除以及所有影响工程的原始记录，包括材料、设备的来源等，以备监理工程师和采购人评定工程进度和工程质量时查阅。原始记录、各类技术资料、竣工资料，经有关各方签认后作为档案资料及时整理存档。

成交人应根据监理工程师及采购人的要求，按建设部的规定编制工程各组成部分的工程竣工文件（包括施工原始记录等资料）。经监理工程师审查同意并复制若干份后， 方能进行交工验收和竣工决算。

6.2工程质量

6.2.1成交人必须严格按施工图纸、有关设计说明和双方确认的施工组织设计及国家现行施工验收规范、国家有关工程质量检验评定统一标准等有关规定，精心组织施工、记录和检验，通过健全质量保证体系和质量检查制度，严格把好每道工序的质量关，确保工程质量达到验收标准。

6.2.2成交人必须严格把好各道施工工序的质量关，杜绝工程质量安全事故，自觉遵守施工现场的各项规章制度。监理工程师有权对现场施工质量进行复检，发现不符合技术、质量要求的，有权通知成交人进行整改，甚至返工，成交人必须接受，由此发生的损失由成交人负责，并不得因此延误工期。

6.2.3采购人委托的现场监理工程师将代表业主监督中标人在施工质量、进度、安全生产和文明施工、现场协调等方面的管理，成交人应服从其管理。施工中如发现设计、质量、材料等问题，应及时通知现场监理工程师，其处理办法必须经现场监理工程师签字同意后方能实施。

6.3材料质量供应、验收和保修

6.3.1所有进场材料均应有合格证，须符合国家规定的相应技术标准，以及消防、环保、节能等要求，并须经现场监理工程师认定。当成交人选择的材料质量、性能等不能满足设计图纸要求，达不到预期质量目标时，采购人保留更换的权利，采购人和本工程监理单位有权制止使用、责令停工、返工，且不予调整合同价格。若使用劣质材料施工，一经发现，采购人或监理方有权制止使用，甚至停工、返工或中止合同。如发现成交人二次使用劣质建材，采购人有权责令其退场并向市有关部门反映。无论采购人及监

理方是否发现和制止，由于使用劣质建材施工所引起的一切责任由成交人方自负。

6.3.2由成交人采购供应的材料（设备）成交人必须按投标文件中承诺的品牌、质量等进行采购。

6.3.3投标人在投标文件中，应明确注明投标报价所选择主要材料的品牌、规格和性能指标，并根据工期进度计划要求，编制材料进场计划。

6.4工程验收与保修

成交人须按照施工验收规范的要求，及时做好有关的工程施工记录，并在现场监理工程师的参与下，做好工程技术资料的整理。

所有隐蔽工程完工后，应由成交人填写隐蔽工程验收单，提前 24 小时通知现场监理工程师和采购人代表进行验收，办好验收签证后方可进行下道工序施工。

经验收，如有不合格工程，成交人应无条件返工整改，直至验收合格。由此追加的费用和延误的工期由成交人负责。

在保修期内成交人对有缺陷的部分必须无偿地给予修理和调整，并承担维修费用。

6.5安全的管理

（1）为了确定双方的责任关系，明确成交人的安全职责，施工前成交人必须为每位进行作业的施工人员办理人身意外伤害保险。

（2）为确保本工程安全文明施工，实现安全生产和文明施工目标，成交人必须成立安全文明施工管理小组，把创建文明安全工地纳入管理轨道。安全文明施工管理小组按照“安全第一、预防为主”的方针，负责对现场施工人员进行安全教育，制订现场安全，文明施工制度和具体措施，定期检查各项制度和措施的执行情况，纠正和制止违章违纪行为，对有关责任人员进行批评教育和处罚。

（3）安全施工管理目标为：须确保无重大伤亡事故，对事故隐患坚决予以杜绝.承包人施工前应进行安全生产技术交底，开展经常性的安全检查，不违章指挥，督促工人遵章守纪，及时制止作业人员违章作业，及时消除事故隐患。在施工期间须负责做到已完工工程安全管理。

（4）制定现场文明施工管理措施，如：《建筑垃圾管理制度》，施工建筑垃圾必须用蛇皮袋袋装，并且及时搬运，搬运过程中要做到随手将落到地上的灰尘、零星垃圾及时清理，无法再用的垃圾及时运出工地。

（5）成交人应精心组织施工，做到文明施工，文明管理，保持现场清洁，强化安全意识，抓好安全生产和杜绝一切事故的发生，严格按施工规范安全作业，施工中发生安全及人身事故责任均由成交人负责处理，并由成交人承担全部经济和法律责任。

成交人在施工期间，必须配备专职用电管理人员，全面负责施工用电管理，并配备专职安全员，确保安全生产。

6.6投标文件须明确各专业施工时项目班子成员的到位情况，能保证按项目进度及建设方要求的时间进场，并保证班子成员长驻施工现场。

6.7成交人在施工过程中，要认真做好已完工程的保护，以保证已完工程不受损害和污染，整体项目竣工验收交付使用之前均由成交人负责保护，在此期间无论何种原因造成的破坏损失，均由成交人负责维护，若造成其它相关损失的均由成交人承担。

6.8在工程施工过程中，成交人必须无条件服从采购单位和监理单位的管理，任何因成交人不服从管理而产生的纠纷和后果由成交人承担。

6.9采购人对成交人违反合同规定或投标文件及询标纪要（若有）中承诺的情况， 及时指出后成交人仍不改正的，采购人（或被授权人）有权向成交人计取违约金。

6.10在工程实施中，如成交人的施工队伍素质、力量、机械配备不符合投标文件的承诺，造成现场管理混乱，工程质量和进度明显达不到预定计划时，采购人有权要求其在规定时间内整改并充实施工力量，投标人必须接受否则作违约处理，直至中止合同， 并应赔偿对采购人造成的全部经济损失。

6.11成交人若另违约，采购人有权向成交人计取违约金。

6.12为保障项目顺利实施，确保工程质量，投标人的磋商报价不得出现不平衡报价。若评标时发现某子目或某类子目的单价与预算单价相比过高或过低的，按无效标处理。若在评标时未予发现，而在中标后发现的，在总价不变的前提下，采购人有权要求成交人进行调整，并按有利于采购人利益原则处理。

6.13投标人中标后于实际施工中不得以任何理由（如工期延误等非承包人原因）向采购单位提出任何索赔。

7、其他

7.1成交人需根据采购人、相关部门的评审意见修改、补充和完善方案，确保本项目方案通过相关审查。

7.2未经采购人同意，成交人不得私自将本项目转包、分包给第三方，否则将作

违约处理，采购人有权撤销合同拒付货款，且成交人还要承担给采购人造成的损失。

7.3违反报价规定及在评审过程中违法违纪或以任何形式采取不正当竞争手段的一经查实，取消本次报价资格，已经成交的终止委托合同，一切后果由责任者自负。

7.4★本项目投标人具备的专业技术人员至少需：项目负责人 1 人（提供本单位最近月份社保缴纳凭证），技术负责人 1 人（提供本单位最近月份社保缴纳凭证），安全员不少于 1 人（提供本单位最近月份社保缴纳凭证,提供C证证明），施工员不少于 1 人，质量员不少于 1 人、材料员不少于 1 人、资料员不少于 1 人。

- 7.5★中标人必须为全体作业人员购买人身意外险，必须重视安全生产工作，确保全年不出安全生产责任事故。在养护过程中如发生人员伤亡的安全生产责任事故或交通事故，由中标人承担一切责任及损失，采购人有权终止合同。注：投标人须在投标文件中提供针对本项的承诺书，并加盖公章，格式自拟。

第五章  合同主要条款

（具体专用条款由采购人提供）

第1节	通用合同条款

使用浙江省水利水电工程施工招标文件 (2014年版)

（略）

第2节	专用合同条款

1 一般约定

1.1词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2发包人：                （签约后填入）。

1.1.2.3 承包人：                （签约后填入）。

1.1.2.5分包人：                （签约后填入）。

1.1.2.6监理人：。

1.1.3工程和设备

1.1.3.4单位工程：指经工程质量监督机构确认的工程项目划分表中确定的具有独立发挥作用或独立施工条件的永久建筑物。

1.1.4日期

1.1.4.5缺陷责任期（工程质量保修期）为：     年。

1.1.5合同价格和费用

1.1.5.1签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额 、暂估计的合同总金额。

1.1.5.2合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

合同价格形式：本项目采用固定单价合同

综合单价包含的风险范围：①投标时漏项、少计的工程内容（不包括招标人提供的工程量清单本身的漏项、少计内容）；②合同执行期内材料价格、人工工资上涨的风险因素，施工临时停电、停水造成的连续24小时以内的停工；③合同执行期内，因承包人原因造成停工、窝工；④合同执行期内可能发生且按规定应由承包人承担的其他费用，包括市政、市容、卫生、环保、治安等费用；⑤组织措施项目费实行投标价包干，不因工程变更而调整；⑥工程实施过程中属于招标文件和本合同约定需要投标报价和合同包干风险范围内应考虑的费用，但经发包人现场签证认可的除外；⑦工程量计算规则未描述到，但又是完成分项工程必须有的工作内容，均应包括在报价内；⑧施工场地的围护、运输保洁费，由于停电、停水造成的增加费用，附近居民因施工不便应增加的设施或便道等增加的各类费用。

以上风险范围内包括的内容如经发包人现场签证认可的，在工程结算时可认定为该签证有效。

风险费用的计算方法： 承包人自行考虑在投标报价中 。

风险范围以外合同价款调整方法：

1）经发包人确认的设计变更、发包人的修改要求而引起的工程量清单的项目调整或数量调整，其工程数量按实调整。

2）市场价格波动引起的调整按本合同16条规定。

3）对承包人超出施工设计图纸（含施工图纸设计变更）范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计算。

4）承包人应是根据发包人提供的工程量清单和施工图进行报价的，并对工程量清单（包括项目、项目特征描述、数量）和施工图不一致处进行了答疑，若在今后（施工中）出现类似问题以发包人解释为准。

5）为保障项目顺利实施，确保工程质量，承包人的报价不得出现不平衡报价。若在评标时未予发现，而在中标后或施工中发现的，在总价不变的前提下，发包人有权要求承包人进行调整，并按有利于发包人利益原则处理。

处理原则：针对项目合同清单范围内，各项单价按照承包人商务投标报价结算；合同清单范围外，各项单价以《杭州市临安区供水项目工程造价咨询报告书》中所对应的财审单价并按照承包人投标报价下浮率同比例下浮结算。

6）不可抗力事件引起的合同价款变更按通用条款执行。

7）法律、行政法规和国家有关政策变化及工程造价管理部门发布的文件影响合同价款时，按相关政策、文件精神协商执行。

8）以上变更引起的合同价格调整应符合合同变更条款。

1.1.6其他

1.1.6.2完工验收：指《水利水电建设工程验收规程》中的合同工程完工验收。通用合同条款中“竣工验收”一词具有相同含义。

1.4合同文件的优先顺序

除合同另有规定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书（包括补充协议书）。

（2）中标通知书。

（3）投标函及投标函附录。

（4）招投标文件澄清问题、澄清问题的复函、补充通知等相关资料。

（5）专用合同条款。

（6）通用合同条款。

（7）技术标准和要求

（8）图纸。

（9）已标价的工程量清单。

（10）经双方确认进入合同的其他文件。

1.7联络

1.7.2来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达招标人指定地点。

2  发包人义务

2.3提供施工场地

2.3.2发包人提供的用地范围为：承包人应无条件接受现场条件，使用场地均由承包人自行解决 。

2.3.3承包人自行勘察的施工场地范围为：。

2.8其他义务

（根据发包人合同管理的要求补充）

（1）……

（2）……

3  监理人

3.1监理人的职责和权力

3.1.1监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权利范围（填写监理人须经发包人的批准才能行使的权利，以下示例供参考）：

（1）按本章第4.3条规定，批准工程分包。

（2）按本章第11.3款规定，确定延长完工期限。

（3）按本章第15.6款规定，批准暂列金额的使用。

（4）……

4 承包人

4.1承包人的一般义务

4.1.10其他义务

（1）协助发包人承担有关政策处理事宜；

（2）按时向发包人（或工程师）提交开竣（完）工报告、隐蔽工程验收报告、质量自检记录、交工验收报告及工程事故报告等资料。

（3） 负责放样、测量。每次测量成果均应有复核记录，并及时将测量成果记录书面送交监理人确认。承包人应对测量成果承担全部责任。

（4） 必须接受发包人的管理或其委托的监理单位的监理，并为其开展工作和生活提供方便，按照要求提供完整真实的原始记录、检测记录等技术资料及各种报表。

（5） 承包人必须开展工程施工合同质量管理，密切配合工程师全面质量管理、环境管理和职业安全健康管理等工作的进行。

（6） 承包人不按合同约定完成以上工作，发包人有权限令其停止施工并进行整改，由此引起的损失由承包人承担。

（7）承包人应执行发包人对工程管理所制定的各项管理制度。

（8） 参加发包人召开的与本工程相关的会议，并作好会前有关资料的准备。在保修期内要及时做好回访工作，属保修责任范围的事项应及时按质检标准修好。

（9）承包人在进行水土保持边坡治理前需经行业主管部门组织论证后再行实施。

4.3分包

4.3.2允许承包人分包的工程项目、工作内容与分包金额如下：

（1）工程项目：   /     。

（2）工作内容：   /           。

（3）分包金额限额：   /        。

4.3.10分包人项目管理机构的设立：   /      。

4.5承包项目负责人

本章4.5.5款补充：

承包人配合发包人做好人脸识别系统信息的录入，项目班组人员实行人脸识别系统考勤，发包人或其委托的监理人负责对项目班组人员的考勤情况进行核对，并对不满足投标承诺到位天数的项目班组人员有权进行相应扣款。

项目负责人每月驻工地的天数不少于22天，每少一天支付违约金       元，但扣款最终的累计总金额不应超过       万元。

上述违约金在当月工程进度款中直接扣除，在工地工作天数按人脸识别系统或监理人实际考勤记录为准。

承包人的项目负责人连续      个月及以上每月驻工地的天数少于 15 天，发包人有权解除合同。

4.6承包人人员的管理

本章4.6.3款补充：

项目技术负责人每月驻工地时间不得少于  22  天，每少一天支付违约金      元，但扣款最终的累计总金额不应超过       万元。

项目班子其他成员每人每月驻工地时间不得少于  22  天，每少一天支付违约金     元/人，但扣款最终的累计总金额不应超过      万元/人。

上述违约金在当月工程进度款中直接扣除，在工地工作天数按人脸识别系统或监理人实际考勤记录为准。

4.7撤换承包人项目负责人和其他人员

本款补充：

项目负责人、技术负责人不得擅自更换。若承包人擅自更换的，除每人次需支付     万元的违约金外，发包人有权将其作为不良行为记录上报水行政主管部门；情节特别严重的，发包人有权中止合同，并扣罚履约保证金的30%。在合同工程未通过完工验收或合同解除前，项目负责人、技术负责人确需更换的，应征得发包人、项目负责人备案主管部门同意，更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件，并且提供该人员在本公司的三个月以上社保证明并支付每人次     万元的违约金。违约金在工程进度付款中扣除。

承包人的专职安全员、质量员、施工员等人员擅自调换每一次需支付违约金       万元；确需更换的，应征得发包人、备案主管部门同意，每人次需支付      万元的违约金。更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件，并且提供该人员在本公司的三个月以上社保证明。违约金在工程进度付款中扣除。

4.11不利物质条件

4.11.1不利物质条件的范围：施工中遇到文物或古迹、施工场地周围地下管线、地下障碍物和污染物、邻近建筑物、构筑物的保护要求。

4.12双方约定的承包人其他违约责任：

一）项目管理：

A、质量管理体系、规章制度及岗位责任制度不完善的，处以     元/次的罚款。

B、施工组织设计不完善、专项施工方案未批先建、实施措施不具体、资料不齐全的，处以     元/项的罚款。

C、政府管理部门检查发现问题并书面通报批评的、检查评比中被评为较差工地的，处以     元/次的罚款。

D、未对新进施工人员进行教育培训而直接上岗的，处以     元/人次的罚款。

E、各施工队伍间若出现打架现象，发包人将视情节严重程度每次处以     元的罚款，造成恶劣影响的，可要求更换施工队伍。

F、承包人不得拖欠民工工资，因拖欠民工工资造成的一切后果均由承包人承担。发包人有权暂扣工程款（进度款），代付清工资，并扣罚履约保证金的     %。

G、经上级主管部门、报刊、媒体通报批评，市长投诉电话属实的，处以     元/次的罚款。

二）施工质量：

A、承包人必须严格按照已确认的设计图纸、施工技术方案及工程施工验收规范等精心组织施工，严格把好每道工序的质量关，并无条件的接受发包人及发包人委托的监理单位对施工质量的监督和管理，确保工程质量达到质量目标。若发包人或监理工程师检查发现质量问题，在发出整改通知书后承包人无条件返工、整改、采取相应的补救、修复措施直至验收合格，由此追加的费用和延误的工期均由承包人负责。在书面整改通知或口头整改通知的时间内未整改的，每延迟整改一天罚款     元/项/天；未执行监理报验程序而进行下道工序的罚款    元/次；在施工过程中发现偷工减料现象、使用不合格或以次充好的材料罚款      元/次；经主管部门检查（包括发包人组织的检查）发现的明显质量问题，罚款     元/项；连续发现或屡教不改的予以加倍重罚。以上罚金从当月应付工程款（进度款）中扣除。

B、分部分项工程施工前未对相关班组进行技术交底的，处以     元/次的罚款。

C、进场材料、设备未告知监理人员见证的，处以     元/次的罚款。

D、未经发包人同意，承包人擅自变更施工方案的，每发现一次将扣除履约保证金的   %，由此发生的损失或事故（包括罚款），由承包人负责并承担损失。

E、因不可抗力因素或天气原因等造成工地现场文明施工或工程质量遭到损坏的，经发包人或监理单位管理人员要求后未及时做出有效保护和补救措施的，按     元/项/次进行处罚。

三）安全文明施工：

A、安全管理体系、规章制度及岗位责任制度不完善，安保体系不完善，安全管理人员未按要求配备到位，安全台帐资料不齐备或要求整改不到位的，处以     元/项的罚款，对发包人、监理单位及上级主管部门发出的安全方面的整改单，未按规定要求和规定时间落实整改的，处以    元/项/次的罚款。

B、安全检查发现安全隐患未及时整改或整改不到位的处以      元/项/次的罚款，拒不整改的处以       元/项/次的罚款。

C、安全管理人员无故缺席集中安全活动的（如例会、安全检查等）处以      元/次/人的罚款。

D、施工过程中经主管部门检查（包括发包人组织的检查）安全、文明、环境保护施工不合格，每出现一次不合格，发包人向承包人罚款       元，如整改后仍达不到要求，发包人将视情况予以加倍处罚。承包人应无条件进行整改直至合格。发包人或其委托的监理人员，发现现场施工人员未佩戴安全帽施工的，处以      元/人/次的罚款。

E、因施工人员违规操作发生安全事故的，视所造成的经济损失予以经济处罚。

F、发生安全事故迟报或者隐瞒不报的，视情节严重程度予以经济处罚。

G、分包单位必须配合总承包单位的现场安全文明施工，保护已完工程及设备。

四）施工进度：

A、承包方应积极配合发包方对工程项目的进度要求，编制工程总进度计划，上报监理并经审核确定后才可施工。承包方应根据计划时间节点综合考虑、合理安排人员、设备、材料等。

B、承包人项目班子主要管理人员因工作态度或工作能力不配合现场发包人和监理人员对进度要求的，按     元/人/次进行处罚，并有权要求撤换人员，承包人必须无条件执行。

C、承包人需提交按照合同工期倒排的月进度计划，发包人将对进度计划进行考核。若承包人完成当月进度计划，发包人将对月进度计划所对应的合同进度款的      %作为奖励；若承包人未完成当月进度计划，发包人将对月进度计划所对应的合同进度款的      %作为处罚。（因发包人或不可抗力造成当月进度计划严重偏离，经发包人确认，当月可不进行考核）。

D、若承包人连续两个月未达到上报月进度计划，发包人或监理人有权要求承包人增加设备、班组等措施进行赶工，若承包人拒不执行或无能力执行，发包人有权解除合同，并没收履约保证金。

五）本工程不得转包，否则，一经发现，即被视为违约，发包人有权终止合同，并有权扣罚合同造价    %的违约金。

六）如承包人在项目实施过程中有严重违反合同情形，经发包人查实后有权终止合同，并追究其经济损失和法律责任。

以上违约责任累计处罚不超过合同价     %  。

5 材料和工程设备

5.2发包人提供的材料和工程设备

5.2.1发包人提供的材料和工程设备见下表。

发包人提供的材料表（参考格式）

| 序号 | 材料名称 | 材料规格 | 数量 | 交货地点 | 交货方式 | 计划交货日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

发包人提供的工程设备表（参考格式）

| 序号 | 工程设备名称 | 型号及规格 | 数量 | 交货地点 | 交货方式 | 计划交货日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6 施工设备和临时设施

6.2发包人提供的施工设备和临时设施

（1）发包人提供的施工设备见下表。

发包人提供的施工设备表（参考格式）

| 序号 | 施工设备名称 | 型号及规格 | 设备状况 | 数量 | 移交地点 | 计划移交日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：设备状况栏填写该设备的新旧程度、购进时间、已使用小时数和最近一次大修时间。

（2）发包人提供的临时设施：发包人无施工设备或临时设施提供。

7 交通运输

7.1道路通行权和场外设施的约定：

1、承包人自行协调场外道路及设施；

2、承包方负责场内过境车辆的协调和分流工作；

3、本条1～2款相关费用计入临时工程费，不再另行计费。

8 测量放线

8.1施工控制网

8.1.1施工控制网的约定：

(1) 监理人应在开工日期前5天内提供给承包人。

(2) 施工控制网资料承包人应在开工后5天内提供给监理人审批。

9 施工安全、治安保卫和环境保护

9.1发包人的施工安全责任

9.1.4发包人不提供资料，其余资料由承包负责收集。

9.2承包人的施工安全责任

9.2.12下列工程应编制专项施工方案：        ，其中        应组织专家论证和审查。

9.7文明工地

本合同文明工地的约定： 承包方应文明施工 。

10 履约担保

承包人是否提供履约担保：        。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：合同总价的2%，承包人在收到中标通知书后5天内以县级（区、市）及以上的银行保函、保证保险、工程担保机构担保，由投标人自主选择。

1）承包人向发包人交付的履约保证金中，原则上工程质量履约担保占履约担保总额的35%，工期履约担保占履约担保总额的30%，安全、文明、环境保护施工履约担保占履约担保总额的20%，项目班子到岗率履约担保占履约担保总额的10%，工程资料保证金占履约担保总额的5%。

2）履约保证金在工程竣（完）工验收通过、工程和工程资料移交后1周内，发包人扣除应扣罚的违约金后，退还剩余的履约保证金，履约保证金不计利息。

3）有下列违约情形的，相应的工程履约保证金发包人不予退还，并可在当期工程款（进度款）中扣除承包人给发包人造成的损失：

A、由于承包人原因在执行过程中解除合同，工程履约保证金不予退还；

B、竣（完）工验收，未能一次性验收合格，质量履约保证金不予退还；

C、承包人在施工期间发生重大质量事故的，工程质量履约保证金不予退还；

D、工程未能在合同约定的期限内完工，按合同有关条款处罚，工期履约保证金若不足以抵扣工期违约金的，在工程价款中相应扣足；

E、在施工期间发生重大安全事故的，安全、文明、环境保护施工履约保证金不予退还；

F、承包人在合同履行期间不能及时填写、整理、提交完整的工程技术资料，工程资料保证金不予退还。若承包人在投标时提供了虚假资料，一经发现，工程资料保证金不予退还，并承担一切法律责任。

11 开工和竣工（完工）

11.4异常恶劣的气候条件

11.4.3本合同工程界定异常恶劣的气候条件的范围为：

（1）日降雨量大于 50 mm 的雨日超过 2 天。
    （2）风速大于 14 m/s 的 7级以上台风灾害。
    （3）日气温超过 40  ℃的高温大于 3天。
    （4）日气温低于 -5 ℃的严寒大于 3天。
    （5）造成工程损失的冰雹和大雪灾害。
    （6）其他异常恶劣气候灾害

11.5承包人的工期延误

（1）逾期完工违约金表。

逾期完工违约金表

| 序号 | 项目及其说明 | 要求完工日期 | 违约金（元/天） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 注：实际开工日期以总监理工程师签发的开工令为准。 |  |  |  |

- 因承包人原因造成工期延误（发包人或异常恶劣的气候原因造成工期延误除外），逾期竣（完）工违约金的计算方法为：通过委托人内部组织的验收（初验）时间为准，每延误1日的误期赔偿金额为       元/天。

（2）全部逾期完工违约金的总限额为不超过签约合同价的      %。

11.6工期提前

工期提前的奖金约定：通过委托人内部组织的验收（初验）时间为准，每提前1日奖励金额为     元/天，奖励金总额不超过签约合同价的     %。

12 暂停施工

12.1承包人暂停施工的责任

（5）承包人承担暂停施工责任的其他情形：     。

12.2发包人暂停施工的责任

（3）发包人暂停施工责任的其他情形：        。

13 工程质量

13.7质量评定

13.7.7工程质量等级标准为 合格 。达到优良的奖金为          。

14 试验和检验

14.1材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.5水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检查和验收中，承包人负责，并保证质量和进度。

14.1.6本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：                              。

15 变更

15.5承包人的合理化建议

15.5.2承包人实现合理化建议的奖励金额为：           。

15.8暂估价

15.8.1（1）发包人和承包人组织招标的暂估价项目： （签约后填入）；发包人组织招标的暂估价项目（签约后填入）。

- 发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务系：               。

16 价格调整

16.1物价波动引起的价格调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  调整   ；

材料价格在施工期遇异常波动，调整条件及方式参照杭州市建委、杭州市财政局《关于进一步加强杭州市建设工程市场要素价格动态管理的指导意见》（杭建市发〔2018〕579号）文件执行，约定市场要素价格调整方式及价差计算方法。

（一）材料价差调整计算方法：采用竣（完）工后一次性结算调价

工程竣（完）工后，根据合同工期内各期材料信息价格相对于编制期信息价的变动幅度以及材料的风险承担幅度进行计量和结算。合同工期内月份的计算按照日历月份计，遇有小数即进位取整数。风险幅度以外材料价差计算公式如下：

①当单种规格材料价格上涨超过约定的风险幅度时，材料差价（正值）=〔合同工期内各月份信息价算术平均值-编制期信息价×（1+风险幅度）〕×单种规格材料用量。

②当单种规格材料价格下跌超过约定的风险幅度时，材料差价（负值）=〔合同工期内各月份信息价算术平均值-编制期信息价×（1-风险幅度)〕×单种规格材料用量。

（注：上述公式中的“单种规格材料用量”，是指可调规格材料原合同用量与联系单变更用量之和，材料包括工程实施过程中耗用的原材料、构配件、半产品、辅助材料和零件。“编制期信息价”，是指由工程造价管理机构在投标截止日前28日历天所在月份造价信息正刊发布的当期信息价。所在月份信息价如遇工程造价管理机构发布信息价格调整的，则该月信息价格按所发布信息价执行天数加权平均。）

注1：上述公式中的“单种规格材料”是指根据浙江省、杭州市信息价正刊发布的有单独序号或代码的原材料、构配件、半产品、辅助材料和零件，其中砼管桩、预制构件等成品、半成品不予拆分，园钢、螺纹钢采用综合价。本合同约定可调计算的材料包括：钢材、碎石、沙、水泥、混凝土、沥青砼、管材、阀门、井盖等) 。

17 计量与支付

17.2预付款

预付款支付比例或金额：                         。

预付款扣回的方式：                             。

17.3工程进度付款

17.3.3进度付款证书和支付时间。

（1）履约保证金：合同签订前承包人应提供合同总金额2%的履约担保（银行保函、保证保险、工程担保机构担保形式，由投标人自主选择。）。待完工验收达到中标承诺的质量要求后一周内无息退还。签订合同后，如承包人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

（2）关于付款周期的约定：签订合同时确定。

本工程结算审计专业机构由建设单位委托确定，工程价款结算以专业机构的审计结果为准。

上述款项在审批完成后支付，承包人如不按期提交，视为承包人将本期完成工程量计入下期工程款，由此发生的责任全部由承包方承担。

- （3）关于工资性工程付款周期的约定：

- 1)工资性工程付款占合同金额的10%，按照《关于修订印发《临安区建筑工程人工工资与工程款分账管理实施细则》》（临住建[2019]38号）规定执行，工资性工程款超出合同金额10%部分由总承包单位打入农民工工资专用账户支付。

- 工资性工程进度款支付方式按照临住建[2019]38号中第二种方式执行，即：按每月实际完成的工程量乘以相应比例进行拨付。（工资性工程进度款＝每月完成工程量×比例）。

- 2)承包单位申请支付工资性预付款前须同时出具该项目《建设工程农民工工资专用账户资金监管协议》、《建设工程农民工工资委托支付协议》、《建设工程农民工工资专用账户设立证明》、《工资性工程款、工资性工程预付款、工资性工程进度款拨付计划及工资性工程款支付一览表》、《建筑企业防范处置拖欠农民工工资承诺书》；

- 承包单位申请支付工程进度款前须同时出具《建设工程农民工工资专用账户设立证明》、考勤表、农民工花名册、工资发放审核表、银行流水及农民工工资支付公示表作为支付凭证。

- 工程完工验收后，承包单位须同时在施工现场对《无拖欠农民工工资公示》进行不少于30天的公示，无异议后作为发包人组织审计单位进行结算审计的相关依据。

- 备注：1、以上表格均参照（临住建[2019]38号）规定

- 2、变更工程部分价款于审计、发包人或有关部门确认后支付。

- 3、水电计量装总表和分表，总分表间差额和电的损耗由场地内各施工单位按实际用量比例分摊，由发包人代缴水电费，在支付工程款（进度款）时按实际用量和实际价格全额扣除；

- 4、根据国家对建筑工程税收的有关规定，临安区税务部门要求在支付工程款（进度款）时，必须由当地财税部门开具发票；发包人付至工程结算价97.5%工程款以前，承包人应向发包人提供工程结算价100%的增值税专用发票 。

- 5、本款中规定的逾期付款违约金为按中国人民银行规定的同期贷款基准利率计算的逾期付款金额的利息。

17.4质量保证金

17.4.1每个付款周期扣留的质量保证金额度及质量保证金总额见本章第17.3.3（1）目。

17.5竣工（完工）结算

17.5.1竣工（完工）付款申请单

承包人应提交完工付款申请单一式   5  份。

17.6最终结清

17.6.1最终结清申请单

承包人应提交最终结清申请单一式   5  份。

17.7竣（完）工财务决算

承包人应为竣（完）工财务决算编制提供的资料：财务决算所需的一切资料 。

18 工程验收

18.1验收工作分类

本工程法人验收包括： 分部工程、单位工程验收；政府验收包括： 竣（完）工验收。验收条件为：相应工程完工（合同范围） ，验收程序为：按《水利工程建设工程验收规程》（SL223-2008） 。

18.2分部工程验收

18.2.2本工程由监理人主持的分部工程验收在监理合同中约定，其余由发包人主持。

18.3单位工程验收

18.3.4提前投入使用的单位工程包括：     、     、     。

18.5阶段验收

18.5.1本合同工程阶段验收类别包括：     、     、     。

18.6专项验收

18.6.2本合同工程专项验收类别包括：     、     、     。

18.7竣（完）工验收

18.7.3本工程 （需要、不需要）竣（完）工验收技术鉴定（蓄水安全鉴定）。

18.8施工期运行

18.8.1需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：     、     、     。

18.9试运行

18.9.1试运行的组织：           ；费用承担           。

19 缺陷责任与保修责任

19.1缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

本工程缺陷责任期（工程质量保修期）为        年。

20 保险

20.1工程保险

建筑工程一切险投保人：由承包人投保，费用列入投标文件；发包人凭保单支付保费；

投保内容：本合同工程在建安工程施工过程中，因自然灾害或意外事故而引起一切损失等；

保险金额、保险费率和保险期限：按投保内容自行考虑报价，保险期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任终止证书止（即合同工期＋缺陷责任期）。

20.4第三者责任险

20.4.2第三者责任险的投保金额和保险费率由 承包人 自行报价确定（必须填报），列《工程量清单》的其它费用。

20.5其他保险

需要投保的其他内容：                ；

保险金额、保险费率和保险期限：      。

20.6对各项保险的一般要求

20.6.1保险凭证

承包人提交保险凭证的期限：保险手续办理完毕后 7  天内提交 ；

保险条件： 。

20.6.4保险金不足的补偿

承包人负责补偿的范围与金额：保险金不足的补偿均由承包人负责；

发包人负责补偿的范围与金额 由于本工程一切保险均由承包人负责投保，其费用均列入报价，故发包人不承担保险金不足的补偿  。

24 争议的解决

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：向  杭州市临安区  人民法院提起诉讼。

24.2 友好解决

补充：1）合同当事人可以就争议请第三方或区水行政主管部门进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

24.3 争议评审

24.3.7补充：发包人或承包人不接受评审意见，可请区水行政主管部门进行调解。

发包人：                   (公章)     承包人：                      (公章)

地      址：                         地     址：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：

组织机构代码：                       组织机构代码：

电  话：                             电  话：

传  真：                             传  真：

开户银行：                        	  开户银行：

账  号：                             账  号：

邮政编码：                        	  邮政编码：

注：本合同作为示范文本，具体以采购人与中标供应商所签定正式合同为准。

第3节	合同附件格式

附件一 合同协议书

合同协议书

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施          （项目名称），已接受         （承包人名称，以下简称“承包人”） 对         （项目名称）     （标段名称）的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求（合同技术条款）；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单；

（8）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）            元（￥            ）。

4. 承包人水利水电工程注册建造师（或项目经理）：       。

5. 工程质量 合格 标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人承诺执行监理人指示开工通知，计划工期为     天。

9. 本协议书一式    份，合同双方各执    份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人： （盖单位章）                   承包人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）     法定代表人或其委托代理人： （签字）

年  月  日                              年  月  日

附件二：履约担保

履约担保

（发包人名称）：

鉴于           （发包人名称，以下简称“发包人”）接受        （承包人名称）（以下称“承包人”）于     年     月     日递交的            （项目名称）          标段的投标文件。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）            元（¥              ）。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，无条件地在7天内无条件支付。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

年     月     日

注：委托代理人应附授权委托书。

附件三：预付款担保格式

预付款担保

（发包人名称）:

根据 	（承包人名称，以下简称“承包人”）与 	（发包人名称，以下简称 “发包人”）于—年 	月 	日签订的 	（项目名称）合同协议书，承包人按 约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你 方提供给承包人的预付款提供担保。

- 担保金额人民币（大写） 	元（¥ 	元）。

- 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明预付款已完成扣 清止。

- 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书 面通知后，无条件地在7天内予以支付。但本担保的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发 包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中已扣回的金额。

- 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人： 	 （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人：—（签字） 地址： 	 由B政编码： 	 电话： 	 传真： 	  	年 	月 	日

注：委托代理人应附授权委托书。

附件四：工程廉政责任书（格式）

（本格式为工程廉政责任书标准格式，投标人不需填写）

工程廉政责任书

为加强工程建设中的廉政建设，保证工程建设高效优质完成，保证建设资金的安全和有效使用，             	（项目名称）的发包人                   	（以下称甲方）与承包人                	（以下称乙方），特订立如下责任书。

第一条甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家工程建设的有关法律法规及水利部门的有关规定。

（二）严格执行的合同文件，自觉按合同办事。

（三）	双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规定。

（四）建立健全廉政制度、监督制度和处罚制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本责任书义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并 要求告知处理结果的权利。

第二条甲方的义务

（一）	甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、礼券、有价证券和物品，不得到乙方报销任何由甲方或个人支付的费用等。

（二）申方不得有意刁难，拖延承包商工程款，不得违反规定批拨工程建设费用等。

（三）甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。

（四）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、操办婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及尚国岀境、旅游等。

（五）甲方工作人员的配偶、子女及下属单位不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、 劳务等经济活动。

（六）	甲方及其工作人员不得以任何理由问乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其下作人员行贿或馈赠礼金、礼券、有价证券、礼品。

（二）乙方不得以任何名义为叫方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得要求甲方违反规定，批拨、追加工程建设费用等。

（四）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

（五）乙方不得为节方单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公室用品等。

第四条违约责任

（―）甲方及其工作人员违反本责任书第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本责任书第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政 纪、组织处理或停止承接业务处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严甲方建议有关工程建设主管部门给予乙方1〜3年内不得参与工程建设项目投标的处罚。

第五条双方约定

本责任书由纪检监察机关负责监督执行。纪检监察机关对本责任书执行情况进行抽查。提岀属于本责任书规定范围的处理意见。

第六条 本责任书有效期同币乙双方签署之日起至该工程项目工程款支付完结时止。

第七条本责任书作为本工程施工承包合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经甲、 乙双方签署后生效。

第八条 本责任书甲、乙双方各执一份，送交监督单位一份。

甲方：             （盖章）                  乙方：            （盖章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）  法定代表人或其委托代理人     （签字或盖章）

日期：                                       日期：

附件五：安全生产协议书（格式）

（本格式为安全生产协议书标准格式，投标人不需填写）

安全生产协议书

为在	（项目名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目的发包人	（以下简称“甲方”）与承包人	（以下简称“乙方”）， 特此签订安全生产协议书：

第一条 甲方职责

（一）遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（二）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（三）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。

（四）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（五）组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各利安全隐患。

第二条 乙方职责

（一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规、水利部颁发的有关工程施工安全技术规程的安全生   产规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（二）坚持“安全第一，预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣   传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及   兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具   体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和   评比。

（三）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）   的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，   人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备专职安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（四）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（五）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方惟上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车驾驶、爆破等特殊工种的人员，   需经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现侍种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

（六）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外：还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都   应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的给予、易货或以其他方式转让给任何人，或   允许、容忍上述同样行为。

（七）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用   品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（八）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有专职安全员的签字记录，保证其经常处   于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（九）所有施工申采用新技术，新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工   现场必须具有相关的安全标志牌。

（十）乙方必须按照本工程项日特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果   发生安全事故，应按照《国务院大于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报   有关部门，并坚持“四不放过”的原则，产肃处理相关责任人。

第三条 违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任，并视事故轻重扣除一定比例的安全保证金。本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后生失效。

甲方：             （盖章）                 乙方：            （盖章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）法定代表人或其委托代理人      （签字或盖章）

日期：                                      日期：

附件六：无欠薪承诺函（格式）

无欠薪承诺函

：

如本公司中标                   项目，郑重承诺如下：

1.为保护农民工合法权益，绝不拖欠民工工资；

2.严格按照《劳动法》规定雇佣和使用农民工，执行项目施工现场农民工实名制管理，按规定在建设主管部门缴纳农民工工资保证金；

3.按照“谁承包、谁负责”的原则，由我公司对所承建劳务的农民工工资支付负总责，按月足额支付农民工工资，保证不以工程款未到位为由拖欠农民工工资；

4.如有分包工程，委托有相应资质的企业，根据发包方要求，严禁转包、违法分包。工程施工发、承包双方依法签订专业分包或劳务分包合同；

5．如有分包单位雇佣农民工的，将要求分包单位按规定签订劳动合同，负责督促其按合同规定按月足额支付农民工工资。如我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行支付；

6. 严格按照《临安区建筑工程人工工资与工程款分账管理实施细则》（临住建【2019】38号文件），做好工资发放各项工作。

投标人：（ 盖章） （技术标副本此处不盖章）

日 期： 年 月 日

# 第六章 投标文件格式

封面格式

***项目名称

项目编号：**************

资

格

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

资格文件内容：

（1）具有独立承担民事责任的能力（企业法人营业执照）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（最近一年财务报表，新成立的公司提供情况说明)；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

（6）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的承诺函或官网截图。

（7）《企业资质证书》、《安全生产许可证》的复印件副本并敲盖公章。

（8）项目负责人B证复印件并敲盖公章。

（9）供应商为中小企业/小微企业（请根据要求单独上传《中小企业声明函》，格式以采购文件要求为准）。

封面格式

***项目名称

项目编号：**************

商

务

技

术

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

商务技术文件内容：

- （1）声明书；

- （2）法人授权委托书；

（3）法定代表人及授权委托人的身份证（复印件）；

（4）所有资质文件（含节能、环保、创新等凭证复印件）；

（5）投标人企业介绍（含企业概况、技术力量、主要产品、生产规模、市场业绩等）；

（6）主要类似业绩证明（含同类项目实施实施情况、合同、用户情况）；

（7）保修维护服务；

（8）商务偏离说明表；

（9）关于对采购文件中有关条款的拒绝声明；

（10）施工方案；

（11）拟派项目班子成员（格式附后）；

（12）施工进度及劳动力安排；

（13）工程质量目标及保证措施；

（14）安全文明施工及保证措施；

（15）售后服务承诺；

（16）安全文明施工及保证措施；

（17）项目负责人到现场承诺；

（18）无欠薪承诺函（格式附后）

（19）技术偏离说明（格式附后）

（20）投标人需要说明的其他文件和资料（格式自拟）

注：以上目录是编制商务技术文件内容的基本格式要求，供参考，投标人可根据自身情况进一步补充、细化、优化。

一、声明书

（采购机构）：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在浙江省范围内政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录和违法、违规行为。

我公司自愿参加                             项目(编号：         )政府采购项目的投标，并保证投标文件中所列举的报价及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。

我公司已详细阅读全部“采购文件”，包括修改文件（如果有）以及全部招标资料和相关附件，并已了解我公司在招投标过程中的权利和义务。

我公司理解并接受采购文件的各项规定和要求，同意此次采购文件中的各项内容，并同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

本公司如中标，保证按照采购文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并缴纳履约保证金。

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期： 年  月   日

二、授权委托书

（采购机构）：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理                    项目(编号：           )政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本委托书有效期：自   年 月  日起至    年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(公章)：

法定代表人(签章)：

签发日期：  年  月   日

- 法定代表人及授权委托人的身份证（复印件）

四、所有资质文件（复印件）

（由投标人根据采购需求及采购文件自行编制）

| 资质要求 |  | 应标单位具备资质 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 必备资质 | 资质级别 | 资质 名称 | 资质 级别 | 颁证 机构 | 证书有效期（起止年月） | 证书复印件所在页码 | 备注 |
| 其他资质 | 资质级别 | 资质 名称 | 资质 级别 | 颁证 机构 | 证书有效期（起止年月） | 证书复印件所在页码 | 备注 |

五、投标人企业介绍

（由投标人自行编制）

附表: 投标人信息

| 项目 | 叙述/提供 |
| --- | --- |
| 1. 一般情况 1.1 公司名称（包括：母公司/附属公司/办事处） 1.2 公司地址 1.3 公司成立时间 1.4 公司主业 1.5 业务范围 1.6 从事类似项目实施的情况， 1.7 也可列举出在其它行业从事的相应工作。 1.8 典型工程实例: 需提供合同 复印件。 2. 支持与经验 2.1 支持服务能力 3．公司的组织结构简图（以下可另附） 4．法定代表人身份证明 5．其它 |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：    年  月   日

六、主要业绩证明

附表 :相关项目建设业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目 投资 （万元） | 开竣工日期 | 项目地址与建设单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须同时提供合同（或中标通知书）和竣工验收证明（如竣工验收报告或竣工验收记录或竣工验收备案表）。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：   年  月   日

七、保修维护服务

八、商务偏离说明表

| 采购文件条目号 | 采购文件商务条款 | 应标文件商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：   年  月   日

九、对采购文件中有关条款的拒绝声明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：  年  月   日

十、施工方案

（由投标人根据采购需求自行编制）

十一、拟派项目班子成员

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

注：需配备项目负责人1人（提供本单位最近月份社保缴纳凭证），技术负责人1人（提供本单位最近月份社保缴纳凭证），安全员不少于1人（提供本单位最近月份社保缴纳凭证，提供C证证明），施工员不少于1人，质量员不少于1人、材料员不少于1人、资料员不少于1人。附相关证书复印件。

- 施工进度及劳动力安排

- 工程质量目标及保证措施

- 安全文明施工及保证措施

- 售后服务承诺

- 安全文明施工及保证措施

- 项目负责人到现场承诺

- 无欠薪承诺函

：

如本公司中标                    项目，郑重承诺如下：

1.为保护农民工合法权益，绝不拖欠民工工资；

2.严格按照《劳动法》规定雇佣和使用农民工，执行项目施工现场农民工实名制管理，按规定在建设主管部门缴纳农民工工资保证金。

3.按照“谁承包、谁负责”的原则，由我公司对所承建劳务的农民工工资支付负总责，按月足额支付农民工工资，保证不以工程款未到位为由拖欠农民工工资；

4.如有分包工程，委托有相应资质的企业，根据发包方要求，严禁转包、违法发包。工程施工发、承包双方依法签订专业分包或劳务分包合同；

5．如有分包单位雇佣农民工的，将要求分包单位按规定签订劳动合同，负责督促其按合同规定按月足额支付农民工工资。如我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行支付。

6. 严格按照《关于推行临安区建设工程人工工资与工程款分账管理实施细则（试行）》临住建〔2019〕38号，做好工资发放各项工作。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：  年  月   日

十九、技术偏离说明

项目编号及标项：

| 采购文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |

注：投标人应根据所投产品的性能指标、对照采购文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负   偏离”或“无偏离”。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：  年  月   日

二十、投标人需要说明的其他文件和资料

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：  年  月   日

封面格式

***项目名称

项目编号：**************

报

价

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

报价文件

（1）投标报价一览表

（2）投标报价明细表

所采用的表格格式如下：

①工程量清单报价表：

（1）投标总价封面

（2）工程量清单计价汇总表

（3）建筑工程分类分项工程量清单计价表

（4）机电设备及安装工程分类分项工程量清单计价表

（5）金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单计价表

（6）措施项目清单计价表

（7）其它项目清单计价表

（8）工程量清单单价组合表

（9）电、风、水、砂石基础单价汇总表

（10）混凝土（砂浆）配合比材料费表

（11）主要材料预算价格汇总表

（12）施工机械台班费汇总表

（13）单价计算表

投标报价需要的其它资料(本项无格式，需要时由采购人用文字或表格提出、或投标人在报价时提出)

（3）小微企业声明函【如有提供，后附“国家企业信用信息公示系统—小微企业名录”页面查询结果或微查询功能的展示页面打印件（查询时间为投标前一周内，并加盖本单位公章）或审核意见】或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件。

（4）采购文件要求的或投标人认为需要的其它资料。

报 价 一 览 表

单位全称（公章）：                    项目编号：

| 项目名称 | 数量 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 临安区水涛庄水库饮用水源地保护设施工程-垃圾清理平台工程 | 1项 |  |  |
| 投标报价：人民币大写： 元 |  |  |  |

注: 1、此表报价单不得涂改，请按规定要求填报。

2、以上报价应与“报价明细表”中的“合计”数相一致。

全权代表（签字）：                                 日  期：

工程

工 程 量 清 单 报 价 表

编号：

投    标    人：            （全称）  （单位盖章）

法 定 代 表 人

（或委托代表人）：                     （签字盖章）

编 制 时 间：

投 标 总 价

工 程 名 称：

合 同 编 号：

投标总价（小写）：

（大写）：

投  标  人：                （全称）        （单位盖章）

法定代表人

（或委托代理人）：                           （签字盖章）

编制时间：

工程量清单计价汇总表

工程名称：（投标项目名称）                                    第   页共   页

| 序号 | 工程项目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建筑工程 |  |
| 2 | 机电设备及安装 |  |
| 3 | 金属结构设备及安装工程 |  |
| 4 | 措施项目 |  |
| 5 | 其它项目 |  |
|  | 合计 |  |

法定代表人

（或委托代理人）：              （签字）

建筑工程分类分项工程量清单计价表

工程名称：（投标项目名称）                                    第   页共   页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 主要技术条款编码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 一级××项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 二级××项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | 三级××项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50×××××××× | 最末一级项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 一级××项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 二级××项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | 三级××项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50×××××××× | 最末一级项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人

（或委托代理人）：              （签字）

- 机电设备及安装工程分类分项工程量清单计价表

工程名称：（投标项目名称）                                        第   页共   页

| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） |  | 主要技术条款编码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费 |  |  |
| 1 |  | 一级××项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 二级××项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | 三级××项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50×××××××× | 最末一级项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人

（或委托代理人）：              （签字）

- 金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单计价表

工程名称：（投标项目名称）                                   第   页共   页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） |  | 主要技术条款编码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费 |  |  |
| 1 |  | 一级××项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 二级××项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | 三级××项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50×××××××× | 最末一级项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人

（或委托代理人）：              （签字）

措施项目清单计价表

工程名称：（投标项目名称）                                    第   页共   页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 主要技术条款编码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 一级××项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 二级××项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | 三级××项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50×××××××× | 最末一级项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 一级××项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 二级××项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | 三级××项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50×××××××× | 最末一级项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人

（或委托代理人）：              （签字）

- 其它项目清单计价表

工程名称：（投标项目名称）                                    第   页共   页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人

（或委托代理人）：              （签字）

- 工程量清单单价组合表

工程名称：（投标项目名称）                                    第   页共   页

| 序号 | 清单编号 | 项目名称 | 计量单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50×××××××× |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |

法定代表人

（或委托代理人）：              （签字）

- 电、风、水、砂石基础单价汇总表

工程名称：（投标项目名称）                                    第   页共   页

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人

（或委托代理人）：              （签字）

- 混凝土（砂浆）配合比材料费表

工程名称：（投标项目名称）                                   第   页共   页

| 序号 | 砼（砂浆）强度等级 | 水泥强度等级 | 级配 | 水灰比 | 第m3砼材料预算量 |  |  |  |  | 单价 （元/ m3） | 补差 （元/ m3） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 水泥（㎏） | 砂 （m3） | 石 （m3） | 水 （m3） | …… |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （单价） | （单价） | （单价） | （单价） | （单价） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （价差） | （价差） | （价差） |  |  |  |  |  |

法定代表人

（或委托代理人）：              （签字）

- 主要材料预算价格汇总表

工程名称：（投标项目名称）                                  第   页共   页

| 序号 | 材料名称 | 型号 规格 | 计量 单位 | 预算价 （元） | 材料 补差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人

（或委托代理人）：              （签字）

- 施工机械台班费汇总表

| - 序号 | - 机械 - 名称 | - 型号 - 规格 | - 一类 - 费用 | - 二类费用 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 合计 | - 补差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 人工 - （工日） | - 汽油（㎏） | - 柴油 - （㎏） | - 电 - （度） | - 风 - （m3） | - 水 - （t） | - 煤 - （㎏） | - 木柴 - （㎏） | - 小计 |  |  |
|  |  |  |  | - （单价） | （单价） | （单价） | （单价） | （单价） | （单价） | （单价） | （单价） |  |  |  |

法定代表人

（或委托代理人）：              （签字）

- 单价计算表

| - 单价序号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 项目名称 |  |  |  |  |  |
| - 定额编号 |  |  |  |  |  |
| - 施工措施 |  |  |  |  |  |
| - 定额单位 |  |  |  |  |  |
| - 编号 | - 工料名称 | - 单位 | - 单价（元） | - 工料定额 | - 合价（元） |
|  | - 直接工程费小计 |  |  |  |  |
|  | - 措施费 |  |  |  |  |
|  | - 间接费 |  |  |  |  |
|  | - 利润 |  |  |  |  |
|  | - 补差 |  |  |  |  |
|  | - 税金 |  |  |  |  |
|  | - 合计 |  |  |  |  |
|  | - 单价 |  |  |  |  |

法定代表人

（或委托代理人）：              （签字）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

如有提供，后附“国家企业信用信息公示系统—小微企业名录”页面查询结果或微查询功能的展示页面打印件（查询时间为投标前一周内，并加盖本单位公章）或审核意见】或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件。