瑞安市公共资源交易中心

磋 商 文 件

| 项 目 编 号： | DLCG-RA2022001 |
| --- | --- |
| 项 目 名 称： | “万亩千亿”产业平台配套设施建设工程（二期）——瑞安市塘下镇人才公寓工程全过程造价咨询服务（重） |
| 采 购 方 式： | 竞争性磋商 |
| 采 购 人： | 瑞安市塘下镇人民政府 |
| 采购代理机构： | 浙江鼎力工程项目管理有限公司 |
| 二○二二年三月 |

目    录

第一部分  采购公告	2

第二部分  磋商供应商须知	5

（一）磋商须知前附表	5

（二）总   则	8

（三）磋商文件说明	10

（四）磋商响应文件的编制	11

（五）磋商响应文件的递交与撤回	20

（六）磋商与评审	14

（七）授予合同	18

第三部分  竞争性磋商内容及要求	20

（一） 概述	20

（二） 采购内容及服务要求	20

第四部分  合同条款	25

第五部分  磋商响应文件格式	- 41 -

附件一  关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函	- 42 -

附件二-1  法定代表人授权委托书	- 43 -

附件二-2  法定代表人身份证明	- 46 -

附件三   磋 商 函	- 47 -

附件四   建议与少量偏离表	- 48 -

附件五   2018年1月1日以来同类业绩一览表	- 49 -

附件六	  本项目负责人资格情况表	- 50 -

附件七   拟投入本项目服务人员配备情况表	- 51 -

附件八   首轮报价一览表	- 52 -

附件九   中小企业声明函	- 43 -

附件十  残疾人福利性单位声明函	- 44 -

第六部分  评定办法	- 53 -

第七部分  信贷政策	- 59 -

# 第一部分  采购公告

发布日期：2022年3月9日

项目概况 “万亩千亿”产业平台配套设施建设工程（二期）——瑞安市塘下镇人才公寓工程全过程造价咨询服务（重）采购项目的潜在供应商应在浙江政府采购网（http：//www.zfcg.czt.zj.gov.cn）申请获取采购文件，并于2022年3月22日09点00分（北京时间）前提交响应文件。

- 项目基本情况

项目编号：DLCG-RA2022001

项目名称：“万亩千亿”产业平台配套设施建设工程（二期）——瑞安市塘下镇人才公寓工程全过程造价咨询服务（重）

采购方式：竞争性磋商

预算金额：93.1865万元

最高限价：93.1865万元

采购需求：

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “万亩千亿”产业平台配套设施建设工程（二期）——瑞安市塘下镇人才公寓工程全过程造价咨询服务（重） | 1 | 项 | “万亩千亿”产业平台配套设施建设工程（二期）——瑞安市塘下镇人才公寓工程全过程造价咨询服务（重）（详见磋商文件第三部分） | 无 |

合同履行期限：按磋商文件内容；

本项目不接受联合体。

- 磋商供应商资格要求

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；	未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业；

- 本项目的特定资格要求：项目负责人具有注册在投标人单位的注册一级造价工程师（或原国家注册造价工程师）执业资格；

- 获取采购文件

时间：/至磋商截止时间前，每天上午 00：00至12：00，下午 12：00至24：00（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）；

地点：浙江政府采购网：供应商注册-项目采购-获取采购文件-申请获取采购文件；

方式：供应商登录浙江政府采购网（http：//www.zfcg.czt.zj.gov.cn）申请获取采购文件；

售价：0元

- 响应文件提交

截止时间：2022年3月22日09点00分（北京时间）；

地点：①电子加密磋商响应文件上传递交至“政府采购云平台”；②备份磋商响应文件（可选）密封并以邮寄形式提交给采购代理机构联系人，使其在投标截止时间以前收到

- 开启

时间：2022年3月22日09点00分（北京时间）

地点：浙江鼎力工程项目管理有限公司开标室（瑞安市安阳南路669号四楼）。

- 公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 其他补充事宜

1、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2、根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4、其他事项：

（1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商通过政采云平台下载安装“政采云电子交易客户端”制作响应文件，同时按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，编制并加密响应文件，供应商未按规定加密的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/download/index.html?_=1571637782379）。

（2）供应商应在开标前完成CA数字证书办理。完成CA数字证书办理预计一周左右，请各供应商自行把握时间。

（3）供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

（4）潜在供应商应当按照规定方式获取采购文件，未按照规定方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。

（5）本项目执行促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业政府采购政策。

（6）本项目执行优先采购节能产品/强制采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

- 凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息：

名称：瑞安市塘下镇人民政府

地址：温州市瑞安市塘下镇塘川南街40号

项目联系人：黄先生

项目联系方式：0577-58877408

质疑联系人：刘先生

质疑联系方式：0577-58877408

2、采购代理机构信息：

名称：浙江鼎力工程项目管理有限公司

地址：瑞安市安阳南路669号四楼

传真：0577-65751879

项目联系人：陈茜茜

项目联系方式：15967723390

质疑联系人：蔡宾虎

质疑联系方式：13958842002

3、同级政府采购监督管理部门：

名称：瑞安市财政局政府采购监督管理科

地址：瑞安市财政局大楼15楼

传真：0577-65827570

联系人：张先生

监督投诉电话：0577-65827567

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https：//www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分  磋商供应商须知

## （一）磋商须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | “万亩千亿”产业平台配套设施建设工程（二期）——瑞安市塘下镇人才公寓工程全过程造价咨询服务（重） |
| 2 | 项目编号 | DLCG-RA2022001 |
| 3 | 资金来源 | 财政性资金，本项目财政预算为人民币93.1865万元整 |
| 4 | 采购人 | 名称：瑞安市塘下镇人民政府 地址：温州市瑞安市塘下镇塘川南街40号 项目联系人：黄先生 项目联系方式：0577-58877408 质疑联系人：刘先生 质疑联系方式：0577-58877408 |
| 5 | 采购代理机构 | 名称：浙江鼎力工程项目管理有限公司 地址：瑞安市安阳南路669号4楼 项目负责人：陈茜茜 联系电话：15967723390 质疑答复人：蔡宾虎 联系电话：13958842002 |
| 6 | 采购内容 | “万亩千亿”产业平台配套设施建设工程（二期）——瑞安市塘下镇人才公寓工程全过程造价咨询服务（重）。（详见磋商文件第三部分） |
| 7 | 磋商供应商 资格要求 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单； 落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业； 本项目的特定资格要求：项目负责人具有注册在投标人单位的注册一级造价工程师（或原国家注册造价工程师）执业资格。 |
| 8 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □ 接受 |
| 9 | 踏勘现场 | 不组织 □ 组织 踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 10 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许：磋商供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其磋商响应文件将作无效标处理。与“电子加密磋商响应文件”同时生成的“备份磋商响应文件”不是投标备选（替代）方案。 □ 允许 |
| 11 | 报价货币 | 人民币 |
| 12 | 报价语言 | 中文 |
| 13 | 磋商响应文件的组成和份数 | 投标文件由一份“电子加密投标文件”和一份“备份磋商响应文件”（可选）组成，均包括资格文件、技术商务文件和报价文件。 成交供应商在领取成交通知书时向采购人提供全套纸质磋商响应文件4份。 |
| 14 | 磋商响应文件的制作、递交 | 磋商响应文件的制作 ①电子加密磋商响应文件：供应商通过政采云投标客户端线上制作磋商响应文件并采用CA数字证书进行电子签章及加密，生成格式为.jmbs的磋商响应文件。 ②备份磋商响应文件（可选）：与“电子加密磋商响应文件”同时生成的以介质存储（U盘）的数据电文形式的电子文件（备份标书），文件格式为.bfbs。 磋商响应文件的递交 交截止时间：2022年3月22日上午09：00止（北京时间）； ②递交地点： 电子加密磋商响应文件在“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”指定位置上传，“电子加密磋商响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印磋商响应文件接收回执。 供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密响应文件”的上传递交后，还可以将备份磋商响应文件（如有）以邮寄形式（以采购代理机构联系人签收时间为准）在响应截止时间前寄送至地址：浙江鼎力工程项目管理有限公司（瑞安市安阳南路669号四楼）陈茜茜、林琴收，联系电话15967723390、13906879962。“备份磋商响应文件”的完好性由供应商负责。 |
| 15 | 磋商响应文件异常情况处理 | 磋商响应文件的拒收 ①供应商未按规定加密或未在响应截止时间前递交的电子加密磋商响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 ②备份磋商响应文件（如有）如出现下列情况之一的将被拒收，视为未递交备份磋商响应文件： 未按规定密封或标记的响应文件； 由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的； 超过递交截止时间送达的； 磋商响应文件的失效 ①通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密磋商响应文件”无法按时解密，磋商供应商如按规定递交了“备份磋商响应文件”的，以“备份磋商响应文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份磋商响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密磋商响应文件”自动失效），否则视为磋商响应文件撤回。 ②通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“备份响应文件”自动失效，不再开启。 标截止时间前，磋商供应商仅递交了“备份磋商响应文件”而未将电子加密磋商响应文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 16 | 磋商有效期 | 磋商响应文件截止时间起90日历天 |
| 17 | 签字或盖章要求 | 1、按“响应文件格式”中提供的格式进行签字盖章。 2、响应文件签署人（签字或盖章）：响应文件凡涉及法定代表人或其授权代表的签字（或盖章）的地方均可使用电子签章，或签字（或盖章）扫描后上传 3、盖单位公章：响应文件中须加盖单位公章的地方均可使用电子签章或加盖单位公章后扫描上传。 |
| 18 | 密封要求 | “备份磋商响应文件”（如有递交）应当密封包装，并在包装上标注项目名称、供应商名称及“备份磋商响应文件”字样并加盖单位公章。 |
| 19 | 磋商样品 | □需要 不需要 |
| 20 | 磋商保证金 | □需要 不需要 |
| 21 | 履约担保 | 不需要 需要 成交供应商须以银行转账/转帐支票/银行汇票/银行、保险公司出具的保函等形式向采购人提供合同价2.5%的履约担保。 |
| 22 | 磋商文件获取时间及方式等 | 获取时间：2022年3月9日至磋商截止时间前； 获取地点：供应商登录浙江政府采购网（http：//www.zfcg.czt.zj.gov.cn）申请获取采购文件； 操作路径：浙江政府采购网：供应商注册-项目采购-获取采购文件-申请获取采购文件。 本项目磋商文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供纸质磋商文件。不收取磋商文件工本费。 |
| 23 | 磋商截止时间 | 2022年3月22日上午09：00止(北京时间) |
| 24 | 磋商开始时间 磋商地点 | 磋商开始时间：2022年3月22日上午09：00正 (北京时间) 磋商地点：浙江鼎力工程项目管理有限公司开标室（瑞安市安阳南路669号四楼） |
| 25 | 开标及评审程序 | 采购代理机构按照磋商文件规定的时间通过政采云平台组织开标，所有磋商供应商准时在线参加。 开标时，政采云平台自动提取所有磋商响应文件，提示采购代理机构和磋商供应商按磋商文件规定的方式和时间在线解密。磋商供应商在线解密的时间为磋商截止时间起30分钟； 磋商供应商的电子磋商响应文件未按时解密，由采购代理机构上传磋商供应商提供的备份磋商响应文件作为依据；磋商响应文件已按时解密的，备份磋商响应文件自动失效。 响应文件解密结束，各供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》（见采购文件附表），并在15分钟内通过邮件形式发送至采购代理机构邮箱：：420206010@qq.com。 磋商小组先进行资格性审查； 磋商小组对资格性审查合格的磋商供应商进行符合性审查； 磋商小组再对资格性、符合性审查合格的磋商供应商进行技术商务评审； 开启资格审查、技术商务评审有效供应商的首轮报价文件，并录入评标系统。 经磋商小组评审及磋商，招标代理机构向各磋商响应供应商发出最终报价通知，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，由供应商按采购文件规定自行填写最终报价加盖电子签章并上传。 由磋商小组对提交最后报价的供应商进行综合评分； 磋商小组根据综合评分情况，按照综合得分由高到低顺序推荐成交候选供应商。 在系统上公布评审结果。 如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。 |
| 26 | 磋商小组的组建 | 磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 27 | 落实政府采购支持中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展政策 | 预留份额专门面向中小企业采购项目 注：本项目所属行业：其他未列明行业，磋商供应商应属于采购文件中明确的行业所对应的中小企业/小微企业。 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 □ 非预留份额专门面向中小企业采购项目。 |
| 28 | 磋商供应商信用 查询 | 1、以开标当日资格审查结束前采购人核实的查询结果为准。 2、查询渠道与留存方式：招标采购单位登录“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站查询各磋商供应商信用记录，网页截图并打印存档。 3、不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。存在不良信用记录的磋商供应商，将被拒绝参与政府采购活动。 4、联合体投标时，招标采购单位将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 29 | 解释权 | 构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；仅适用于磋商阶段的约定，按采购公告、磋商供应商须知、评定办法、磋商响应文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 30 | 合同管理 | 1、成交供应商与采购人签订合同后，二个工作日内将合同原件交给浙江鼎力工程项目管理有限公司备案。邮箱365980875@qq.com 2、采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告 |
| 31 | 温馨提醒 | 根据《浙江省政府采购供应商注册登记和诚信管理暂行办法》，成交供应商，必须事先申请加入“浙江省政府采购供应商库”，请供应商登入“浙江政府采购网”进行登记注册。 2、请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致磋商响应文件解密失败。 3、请务必确保磋商响应文件制作时所用的 CA 锁与磋商响应文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致磋商响应文件解密失败。 4、在磋商响应文件解密前，请务必检验 CA 锁与所用电脑的兼容性，部分电脑因 CA 驱动未正常安装、USB 接口兼容性差等原因可能造成磋商响应文件解密失败。 |

## （二）总   则

- 说明

  - 本次竞争性磋商工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》和浙江省及项目所在地的有关政府采购规定，结合本项目的实际，组织和实施。

  - 资金来源：财政性资金。

- 定义及解释

  - 采购人：瑞安市塘下镇人民政府；

  - 采购代理机构：浙江鼎力工程项目管理有限公司；

  - 磋商供应商：磋商供应商是响应采购、参加磋商竞争的依法成立的供应商；

  - 成交供应商：系指在本次竞争性磋商中成交的磋商供应商；

  - 磋商小组：磋商小组是依《政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》组建的专门负责采购评审工作的临时性机构；

  - 日期：指公历日；

  - 合同：指由采购所产生的合同或合约文件。

  - 电子加密磋商响应文件：指通过“政采云电子交易客户端”完成磋商响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的磋商响应文件。

  - 备份磋商响应文件：指与“电子加密磋商响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份磋商响应文件视为无效备份磋商响应文件。

  - 电子签章：磋商供应商通过“政采购云平台”办理的CA锁进行的签章。

  - 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

  - “书面形式”是指任何手写的、打印的或印刷的文件，包括电报和传真发送。

- 合格的磋商供应商

  - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

  - 未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

  - 落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业；

  - 本项目的特定资格要求：项目负责人具有注册在投标人单位的注册一级造价工程师（或原国家注册造价工程师）执业资格。

  - 本项目不接受联合体投标。

- 保密与披露事项

  - 磋商供应商不得串通，以不正当的手段妨碍排挤其他磋商供应商，扰乱市场，破坏公平竞争原则。

  - 磋商供应商自获取磋商文件之日起，须承诺承担本竞争性磋商项目下保密义务，不得将因本次竞争性磋商获得的信息向第三方外传。

  - 采购机构有权将磋商供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审磋商响应文件的人员或与评标有关的人员披露。

  - 采购机构有权在认为适当时，或在任何第三者提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求成交供应商同意而披露关于已订立合约的资料、成交供应商的名称及地址、成交服务的有关信息以及合约条款等。

- 磋商费用

  - 磋商供应商应承担所有与编写和提交磋商响应文件有关的费用，不论磋商的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 现场踏勘：自行前往

- 磋商委托

  - 如磋商供应商代表不是法定代表人，须提供《法定代表人授权委托书》。授权委托书需具备以下几项条件：

a.加盖单位公章

b.法定代表人签字或盖章

C.授权代表身份证件扫描件。

## （三）磋商文件说明

- 磋商文件构成

  - 磋商文件是用以阐明所需服务，以及竞争性磋商、磋商程序和相应的合同条款。“磋商文件”由下述部分组成：

第一部分  采购公告

第二部分  磋商供应商须知

第三部分  竞争性磋商内容及要求

第四部分  合同条款

第五部分  磋商响应文件格式

第六部分  评定办法

第七部分  信贷政策

第八部分  补充通知及答疑（若有）

  - 本磋商文件要求磋商供应商作出实质性响应的有关技术和商务条款，将在该条款前以“▲” 醒目标识。

- 磋商文件的澄清

  - 任何要求对磋商文件进行澄清的磋商供应商，均应在答疑截止期规定时间以前以书面形式传真或寄送给采购代理机构。

  - 采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改的，将提交首次响应文件截止时间5日前在“浙江政府采购网”上发布更正公告。答复中包括原提出的问题，但不包括问题的来源。供应商登陆“浙江政府采购网”自行下载，该澄清和修改的内容作为采购文件的组成部分。

## （四）磋商响应文件的编制

- 磋商响应文件的说明

  - 磋商响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有法定代表人或其同一授权代表盖章（或签字）。

  - 供应商必须按磋商文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证磋商响应文件的正确性和真实性，否则磋商小组将作出不利于其投标的评定。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。不按磋商文件的要求提供的磋商响应文件可能导致无效。

- 磋商响应文件的组成

  - 资格文件应包括下列部分：

    - 基	本资格条件

- 供应商须在磋商响应文件中出具符合以下情况的证明材料扫描件（五选一）：

如磋商供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

如磋商供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

如磋商供应商是非企业专业服务机构的，提供民办非企业单位登记证书或执业许可证等证明文件；

如磋商供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

如磋商供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或证照）。

- 关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函。

（见第五部分附件一）

    - 政府采购政策需满足的资格条件：

- 中小企业声明函；（中小企业/微型企业投标时适用）；     （见第五部分附件二）

- 残疾人福利性单位声明函；（残疾人福利性单位投标时适用）

（见第五部分附件三）

- 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（监狱企业投标时适用）

    - 特定资格条件：项目负责人具有注册在投标人单位的注册一级造价工程师（或原国家注册造价工程师）执业资格。

  - 技术商务文件应包括下列部分：

- 法定代表人授权委托书；                                （见第五部分附件四-1）

- 法定代表人身份证明；                                  （见第五部分附件四-2）

- 磋商函；                                                （见第五部分附件五）

- 建议与少量偏离表；                                      （见第五部分附件六）

- 综合实力；

- 2016年1月1日以来同类业绩一览表；                     （见第五部分附件七）

- 本项目负责人资格情况表；							                               （见第五部分附件八）

- 拟投入本项目服务人员配备情况表；                       （见第五部分附件九）

- 实施方案

- 磋商供应商认为需要提供的其它文件和资料。

  - 报价文件应包括下列部分：

- 首轮报价一览表；                                      （见第五部分附件十）

备注：磋商响应文件所需的各种证书、证件、证明、执照等证明材料均须提供扫描件并加盖供应商单位公章。

- 磋商响应格式填写说明

  - 磋商供应商应在认真阅读磋商文件所有内容的基础上，按照磋商文件的要求编制完整的磋商响应文件关联定位、加密并递交。未提供格式的，请各磋商单位自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供。

  - 磋商响应文件内容不完整、编排混乱导致磋商响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由磋商供应商自行负责。

  - 磋商供应商必须保证磋商响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。提供虚假证明的磋商供应商将被取消政府采购供应商资格，并在政府采购宣传媒体上予以公告。

  - 磋商响应文件须对磋商文件中的内容做出实质性和完整的响应（文中带“▲”标识），否则其投标将被否决。如果磋商响应文件填报的内容资料不详，或没有提供磋商文件中所要求的全部资料及数据，将可能会导致磋商小组作出对其不利的判断和分析。

- 磋商有效期

  - ▲提交磋商响应文件截止日起90日历天，磋商响应文件应保持有效。磋商有效期比规定期限短的将被视为非响应磋商而予以否决。

  - 特殊情况下，采购人可于磋商有效期满之前要求磋商供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。对于同意该要求的磋商供应商，既不要求也不允许其修改最终磋商响应文件。

- 磋商报价

  - 磋商供应商提供的服务价格应该用人民币表示。磋商报价应包括完成服务所需的一切费用。

  - 根据本次竞争性磋商采购工作要求，最后只允许有一个磋商报价，磋商供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，在磋商结束后提供给采购机构及采购人最优惠的磋商价格。

  - 最后的磋商报价低于首次报价，其报价明细表中各项报价需另行明确，否则各项报价均按比例下调。

- 磋商响应文件的式样和签署

  - 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本磋商文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密磋商响应文件。

  - 本文件中有提供格式的，磋商响应供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行逐一关联响应并电子签章，否则视为未提供；本文件未提供格式的，请各磋商供应商自行拟定格式，并加盖公章。

  - 磋商响应文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，修改处须有法定代表人或其授权代表签字或签章。

  - 本磋商文件凡涉及加盖单位公章的均可使用电子签章或加盖单位公章后扫描上传。

- 知识产权

  - 供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

  - 磋商供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

  - 报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

  - 磋商供应商提供得货物中如使用其他公司的相关专利，应在磋商响应文件中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商成交而引起相关诉讼，由磋商供应商承担。

- 磋商保证金

  - 无

- 串通行为认定

  - 磋商供应商或采购组织单位有下列情形之一的，应按串通行为认定：

- 不同磋商供应商的磋商响应文件由同一单位或人员编制的；

- 不同磋商供应商委托同一单位或人员办理投标事宜的；

- 不同磋商供应商的磋商响应文件中的内容出现非正常的一致，或者报价细目呈明显规律性变化，或在完全可比的情况下投标报价均高于市场平均价的；

- 不同磋商供应商的磋商响应文件载明的项目管理或实施人员出现同一单位的工作人员或同一人的；

- 不同磋商供应商的授权代表为同一单位的工作人员的；

- 不同磋商供应商的磋商响应文件相互混装，或在一个磋商供应商的磋商响应文件内遗留有其他磋商供应商的签名、盖章等不属于本磋商供应商参加政府采购必需的信息资料的；

- 采购响应截止时间后，采购组织单位协助磋商供应商撤换或更改磋商响应文件的；

- 采购组织单位泄露有意向参加政府采购的磋商供应商名称、数量等应当保密的事项的；

- 不同磋商供应商之间私下达成书面或口头协议，指定一家磋商供应商成交或轮流成交的；

- 法律、法规或规章规定的其他串通行为。

## （五）磋商响应文件的递交与撤回

- 磋商响应文件的制作、递交

  - 详见本磋商文件“磋商须知前附表”第14项。

- 磋商响应文件异常情况处理

  - 详见本磋商文件“磋商须知前附表”第15项。

- 磋商响应文件的修改与撤回

  - 供应商在网上递交响应文件以后如必须修改或撤回响应文件，必须在响应文件提交的截止时间以前在网上撤回响应文件，修改并重新递交电子响应文件，如已递交备份磋商响应文件的，应同时将撤标通知邮寄到达或送达采购代理机构，并同时重新邮寄备份磋商响应文件。投标截止时间后，供应商不得撤回、修改响应文件。

- 磋商截止时间

  - 本次采购的磋商开始时间及磋商响应文件递交截止时间：见本磋商文件“磋商须知前附表”。

  - 在推迟了磋商开始时间的情况下，采购代理机构、采购人和磋商供应商受制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

## （六）磋商与评审

- 磋商

  - 磋商时间和地点：见本磋商文件“采购公告”。

  - 采购代理机构组织和主持开标会，所有供应商均应当准时在线参加。磋商供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时磋商供应商因未在线参加开标而导致磋商响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

- 磋商小组

  - 本次采购依法组建磋商小组。磋商小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。

- 磋商工作程序

  - 响应文件初审。

    - 初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。磋商小组对供应商资格进行审查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

- 符合性检查。磋商小组依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。实质性内容和格式严重不符合有关规定或不响应磋商文件要求者，经磋商小组认定作为无效投标，不再进入后续磋商。

  - 竞争性磋商

    - 磋商的顺序，按供应商提交响应文件时间的先后顺序进行在线磋商。

    - 开展磋商：磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行在线磋商。磋商的内容可能涉及服务（货物或工程）要求、价格、售后服务、合同草案，采购人的权利和义务、履约期限和方式、资金支付要求、验收标准等。供应商所作的重要答复均应补充以书面形式，并经法定代表人或授权代表签署或电子签章，作为响应文件的一部分，对供应商有约束力。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。第一次报价不公开。

    - 为了更好地实现采购目标，磋商小组可以修改竞争性磋商文件，对采购需求、合同草案作出实质性变动，并以书面形式通知所有参加磋商的供应商。供应商收到修改采购文件的通知后，可以决定是否继续参加磋商活动，如果供应商决定不继续参加磋商。

    - 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖电子签章。

    - 磋商小组汇总并讨论审核情况，确定供应商是否继续进行磋商。

    - 如若各供应商提供的磋商响应文件如已完全响应本采购文件技术和服务要求的，经采购人和磋商小组认定后，不再组织逐一磋商。

  - 最后报价

    - 磋商小组在磋商结束后，要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。超过规定时间提交的报价作无效处理。

    - 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

  - 综合评分

    - 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

    - 综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

    - 综合评分法评审标准中的分值设置应当与评审因素的量化指标相对应。磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

    - 评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

  - 响应文件的澄清

    - 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。磋商小组将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求磋商供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，磋商供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。磋商供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。磋商供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

- 关于评审的说明

  - 资格性检查：采购人或代理机构根据法律法规和磋商文件的规定，检查响应文件提供的资格证明文件是否齐全、是否满足磋商文件的要求。

  - 符合性检查：磋商小组对符合资格的供应商进行符合性审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

  - ▲磋商响应性文件出现下列情况，按照无效投标处理：

- 投标报价不是固定的或超过最高限价的；

- 磋商响应文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

- 电子加密磋商响应文件解密失败的，且未按规定提交备份磋商响应文件的；

- 电子响应文件及备份响应文件均解密失败的；

- 仅提交“备份磋商响应文件”的；

- 单价与总价不相符，又不接受磋商小组修正的报价或报价明显不合理而磋商供应商不能合理说明的；

- 主要采购货物（服务）的技术规格和参数不满足采购内容及技术要求以及商务有重大偏离或保留的；

- 磋商小组认为磋商响应文件未实质性响应磋商文件要求的；

- 不具备磋商文件中规定资格要求的；

- 磋商响应文件中需签字或盖章的地方未加盖磋商供应商单位全称的公章，或使用投标专用章、合同章等类似图章代替，或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章；

- 授权代表未取得有效的法定代表人授权委托书的；

- 磋商供应商存在不良信用记录的（具体详见磋商须知前附表）；

- 存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

- 被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

- 被各级人民法院（http://zxgk.court.gov.cn/shixin）列入失信被执行人（法人或其他组 织）名单（已执行完结的除外，以提供法院结案的有关法律文书为准）；

- 磋商文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

  - 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

  - 磋商小组将根据各磋商供应商提交的磋商响应文件，按第六章规定的评定办法，按综合得分由高到低确定1个预选成交供应商，其余有效供应商按综合得分由高到低顺序依次为备选成交供应商，并出具磋商评审报告。

- 废标

  - 在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

（5）电子交易平台无法正常运行，无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

- 可中止电子交易活动的情形

  - 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

- 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

  - 出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 成交供应商的确定

  - 采购机构按磋商小组的评审结果，确定第一成交预选供应商为成交供应商，当第一成交预选供应商因故不能成交时，可以确定第二成交预选供应商为成交供应商，以此类推。

  - 采购机构将在“浙江政府采购网”（网址：www.zjzfcg.gov.cn）上发布《成交结果公示》，公告期限为1个工作日。

- 评标过程保密

  - 磋商之后，直到授予磋商供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料以及授标意向等，均不得向磋商供应商或其他无关的人员透露。

- 否决任何或所有磋商的权利

  - 磋商小组经评审，认为所有磋商都不符合磋商文件要求的，可以否决所有磋商。

  - 如果成交预选供应商不能按照磋商文件要求及其磋商响应文件的承诺签订合同或其磋商响应文件与事实不符，影响采购的公平公开及合同的实施，采购人有权在授予合同前任何时候依照法定程序将合同授予成交备选供应商。如果成交备选供应商仍无法签订合同，采购人将依法不接受或拒绝任何磋商，并宣布采购无效，对受影响的磋商供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的磋商供应商解释采取这一行动的理由。

- 质疑与投诉

  - 磋商供应商认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。磋商供应商对采购组织单位的质疑答复不满意或者采购组织单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

  - 疫情防控期间，政府采购供应商可以通过登录“浙江政务服务网”（http：//www.zjzwfw.gov.cn/），搜索关键字“政府采购投诉处理”，或者选择“部门窗口—省财政厅—行政裁决—政府采购投诉处理”，点击“在线办理”，即可进行在线投诉。财政部门审查受理、处理决定等政府采购投诉处理相关文书均在线送达，政府采购投诉供应商明确表示需要邮寄的除外。

  - 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述磋商文件、磋商过程和成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。磋商供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 质疑受理机构：浙江鼎力工程项目管理有限公司

质疑答复人：蔡宾虎

联系电话：13958842002

- 质疑受理机构：瑞安市塘下镇人民政府

质疑答复人： 刘先生

联系电话： 0577-58877408

- 投诉受理机构：瑞安市财政局政府采购监督管理科

投诉地址：瑞安市财政局大楼15楼

投诉电话：0577-65827567

## （七）授予合同

- 成交通知

  - 在磋商有效期期满之前，采购机构将用书面形式向获接受的成交供应商发出书面的《成交通知书》。《成交通知书》将是合同的一个组成部分。

- 签订合同

  - 成交供应商按《成交通知书》指定的时间、地点与采购人直接签订合同。

  - 磋商文件、成交供应商的磋商响应文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。成交供应商自发出成交通知书后30天内与采购人签订合同。

  - 成交供应商不遵守磋商文件或磋商书的要约、承诺，擅自修改报价或在发出成交通知书30天内，借故拖延、拒签合同者，采购机构取消该单位的成交权，另选其它磋商供应商成交。

- 采购结果通知

采购机构在发出《成交通知书》的同时在“浙江政府采购网” （网址：www.zjzfcg.gov.cn）发布成交公告。

- 代理服务费

经采购人和代理人双方协商，本次采购代理服务费由成交供应商支付，代理服务费按国家计委计价格[2002]1980号文件收取，不足8000元整，按8000元整收取。上述费用不在报价中单列，该费用必须在领取成交通知书前一次性付清，请供应商在报价时予以考虑。

# 第三部分  竞争性磋商内容及要求

## 概述

  - 此份招标内容及技术要求书是招标文件的一部分，包括所有条款的具体说明及技术要求，投标供应商需在各自技术和商务占优势的基础上对本次招标服务进行投标报价。

  - 现场踏勘：各投标供应商于投标截止时间前自行到现场进行踏勘，以获取本次投标所需的现场资料及数据，投标供应商若未到现场踏勘，引起的一切后果均由其自行负责，由此造成投标价的偏差均不予调整。

  - 投标供应商必须完成招标内容和合同（基本要求、价格和服务）规定义务，不允许只对部分内容进行投标。

  - 本次项目服务的标准、规范，应符合国家有关条例及规范。

  - 在投标之前，投标供应商须仔细阅读招标文件，如发现有任何疑问、冲突或问题，投标供应商须在答疑截止时间前以书面形式向招标采购机构提出。逾期投标供应商不再作答复，有关风险及责任由投标供应商自行承担。

## 采购内容及服务要求

### 项目概况

1.1、工程名称：“万亩千亿”产业平台配套设施建设工程（二期）——瑞安市塘下镇人才公寓建设工程

1.2、工程地点：位于瑞安市塘下镇横十四路以北，中塘路以西，《瑞安市国际汽摩配产业基地（东区）控制性详细规划修改》B-4-13 地块

1.3、工程规模：总用地面积35186.45㎡，总建筑面积138615.18㎡，地上建筑面积105559.35㎡，地下建筑面积33055.83㎡。

1.4、工程造价：51397.4710万元，其中工程费用50193.5931万元。

### 服务内容

#### 2.1、造价咨询服务

- 造价咨询服务范围

主要包括本项目全过程工程造价审核及控制、竣工结算审核等相关工作；与本项目相关的工程洽商、变更、无价材料询价及合同争议、索赔等事项的处置，提出具体的解决措施及方案；编制工程造价计价依据及对工程造价进行控制和提供有关工程造价信息资料等等方面工作。

- 工作目标

应认真履行造价控制及咨询职责，竣工结算总额控制在概算投资限额内，并应协助业主做好设计及全过程工程造价的事前管理、事中管理、事后管理。

- 服务内容和要求

具体服务内容和要求包括（但不限于）如下：

- 组织建立工程造价控制及咨询机构，委派项目负责人，并授予其行使本工程造价控制及咨询合同范围内处理咨询业务的全部权利。

- 未经委托人同意，咨询人不得调换项目负责人。

- 根据国家有关法律、法规、规定、工程建设批文、合同、规范、验收标准等对工程进行工程造价控制及咨询。

- 编制工程造价控制及咨询工作大纲和实施细则报委托人审定。

- 及时调遣咨询人员、设备进入施工现场，完成咨询准备工作。

- 参加施工图纸交底及设计图纸会审，并测算会审部分的费用。

- 制定造价控制的实施流程，确定造价控制目标。

- 根据施工承包合同、进度计划，编制用款计划书。

- 负责承包单位报送的每月(期)完成进度款月报表进行审核，并提出当月(期)付款建议书。

- 承发包方提出索赔时，依据合同和有关法律、法规，及时提供咨询意见。

- 对设计变更、现场各类签证等发生的费用进行测算和审核，对承包单位报送的工程费用进行审核，并提出审核的咨询意见。

- 对分阶段完工的分部工程结算进行审核，并提出审核意见。

- 对各类工程（含设备）进行竣工结算审核，并在承包合同（或设备采购合同）约定的期限内出具书面审核报告。

- 提供与造价控制相关的人工、材料、机械、设备等造价信息；协助委托人对材料、设备进行市场调查，推荐品牌或生产厂家，并通过市场调查询价确定价格范围，提供咨询意见。

- 根据工程实际进度与计划进度，定期向委托人报送工程投资控制月报，对工程费用情况进行分析与比较，找出偏差并制定纠偏方案建议。

- 参加对工程的各工序工程量进行现场检查验收，并按规定进行记录。

- 根据设计图纸、工程承包合同、变更单及相关的招标文件，对变更费用进行审核并提出审核意见。

- 做好本工程全过程工程造价控制工作中对资料的收集、整理、汇编、归档等的工作，确保资料完整；协助委托人对各类工程（含设备）竣工结算资料的核查，以确保资料的完整性、准确性，同时又符合审核的要求。

- 对施工单位报审的竣工结算进行初步审核，积极配合委托人的法定审计（含委托人上级各部门的审计）工作，并及时提交各项所需资料。

- 严格遵守与本工程有关的法律、法规和规章，保证委托人免于承担由于咨询人违反上述法律、法规和规章而引起的任何责任。

- 在履行合同期间及本项目完成后，应对委托人提供的所有资料、审核工作内容、信息等承担保密义务，未经委托人事先许可认可，不得对除委托人以外的第三方披露。

- 根据不同施工阶段的需要，参加有关工程会议，及时向委托人提供咨询意见，须将所有审核、咨询服务内容作书面记录保存在案，以便委托人查阅。

- 结算审核完成后编制项目投资控制总结报告和造价分析报告。

- 本项目造价咨询负责人、土建及安装造价咨询服务人员应根据工程实际阶段配备对应专业人员，并根据委托人指令保证按要求到场，各相关专业人员到工地的响应时间不超过 1小时。项目造价咨询负责人未经委托人同意不得随意更换变动，因客观情况确需更换的，应征得委托人同意，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件。

- 咨询人须安排造价咨询的专家库成员协助完成本项目全过程工程造价控制及咨询服务内容的所有工作。

- 委托人要求的其他与本工程造价控制相关的咨询服务。

- 若因咨询人过失，造成委托人经济损失的，咨询人应赔偿损失，损失赔偿以咨询费为限。

- 不得接受工程承包单位提供的折让、佣金或礼物等超越工作条件需要的利益，不得接受贵重礼品，不得参加相关单位的宴请和娱乐活动，严禁工作人员单独与工程承包单位进行有碍独立执业和职业形象的接触。

- 本项目费用只包括工程结算基本费，不包括工程结算超额审计费用，工程超额审计费由中标单位按照相关收费标准自行向施工单位收取。

#### 2.2对政府投资项目全过程工程咨询服务的特别约定

对于政府投资项目，咨询服务范围的描述还应包括如下内容：

- 咨询人提交的服务成果除应符合本合同其他关于服务成果的约定外，还应符合行政主管部门关于工作深度的要求，如因未达到深度要求而被要求补充修改的，由咨询人承担责任，服务费用不再调整；

- 咨询人在提供咨询服务时，应当以经批准的投资概算为限额，避免提供的服务成果突破经批准的投资概算，如因咨询人原因导致提供的服务成果突破经批准的投资概算，服务费用不再调整；

- 委托人和咨询人或者咨询人作为委托人招标代理人开展招标工作时，应采取正确的招标形式，符合《政府采购法》《招标投标法》等法律法规及其它规范性文件的规定；

- 咨询人负责造价咨询时，应确保其编制的施工图预算（如需）、及审核的竣工结算具备真实性、准确性、完整性和具有时效性，并对项目建设全过程工程造价控制进行监督管理，及时向委托人提示存在的造价超出概算的风险；

- 咨询人应协助委托人配合行政管理部门开展项目的财政投资评审、审计、后评价等工作，对于行政管理部门提出的整改要求，应协助委托人进行整改；

- 咨询人应协助委托人配合人大、纪检监察、司法、行政等相关部门对项目的事中事后监管工作，对于提出的意见、建议或要求，应协助委托人进行整改。

### 服务费结算标准

3.1、本项目为固定总价合同，咨询服务费应为完成采购人规定的全部服务工作所发生的一切费用，包括但不限于工程造价咨询费、结算审核费、专家咨询费（包含外地专家交通、食宿）、工期延长及设计重大变更所增加的咨询费、成果资料费、管理费、差旅费、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用，并承担一切风险责任。

3.2、本次采购的咨询服务费最高投标限价为93.1865万元，即咨询服务费有效报价≤93.1865万元（含临界值），当投标报价超出此规定的范围时，按无效标处理。

### 服务期限

4.1、服务期：从本合同签订之日起至整个项目竣工验收合格并完成竣工结算审计工作，向采购人移交全部审计资料止。

4.2、所有的咨询服务成果均按照电子光盘1份（造价咨询还包括软件版和Excel导出版），纸质文件8份的标准向采购人提供，磋商供应商不得以涉密等理由拒绝提供电子版本的咨询成果。因采购人或政府相关部门提出修改意见的咨询成果，中标供应商应按照要求修改完成后重新向采购人提供。

4.3时间要求

| 实施阶段 | 各委托合同的审核，时间为不超过3日历天 |
| --- | --- |
|  | 编制用款计划书，时间为不超过15日历天 |
|  | 工程变更的审核，原则为不超过7日历天，特殊情况另行协商 |
|  | 工程洽商的审核，时间为不超过5日历天 |
|  | 隐蔽工程记录的审核，时间为不超过3日历天 |
|  | 主要材料、设备的询价与审核，时间为不超过5日历天，特殊情况另行协商 |
|  | 进度款支付的审核，时间为不超过3日历天 |
|  | 工程索赔的审核，原则为不超过5日历天，特殊情况另行协商 |
| 结算阶段 | 工程结算资料的整理与审核，时间为不超过10日历天 |
|  | 出具全过程造价控制造价咨询成果报告，时间为不超过30日历天 |
|  | 出具工程结算审核报告，时间不超过60日历天，特殊情况另行协商 |

### 付款方式

5.1成交供应商须向采购人缴纳合同总额2.5%的履约保证金(银行转账、转帐支票、银行汇票、保险或金融机构出具的保函等)，履约保证金在工程结算完成后28天内无息退还。

5.2支付方式：

1）由于本采购项目实施以人工投入为主，在合同签订且具备实施条件后7个工作日内采购人向成交供应商支付合同总额的20%作为预付款，成交供应商需提供银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函。供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。（浙财采监[2022]3号文件）

预付款扣回：支付第一期咨询服务费时一次性予以扣回，如不足抵扣的，则在下一期支付咨询服务费时继续扣回，以此类推。

2）①自合同签订之日起，每半年为一期支付合同价的10%，累计支付至合同价的50%；②工程整体竣工验收合格，结算送审资料齐全具备结算审核条件后支付至合同价的70%；③整个项目所有专业工程最终结算审核完成后一次性付清余款；④根据考勤、考核等扣除或支付的违约金、罚款等的费用在当期支付费用时相应扣减；⑤支付咨询业务酬金之前，委托人均要审查咨询人的造价控制与咨询工作是否按合同约定要求完成，如未完成委托方有权暂停支付。⑥每次付款前，咨询人均应提交符合要求的发票，采购人根据成交供应商提交发票后7个工作日内付款。

# 第四部分  合同条款

合同参考版本

建设工程造价咨询合同

## 第一部分　协议书

委托人（全称）：

咨询人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述建设工程委托造价咨询与其他服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程规模：

4.投资金额：

5.资金来源：

6.建设工期或周期：

7.其他：

二、服务范围及工作内容

双方约定的服务范围及工作内容：                                。

三、服务期限

本合同约定的建设工程造价咨询服务自        年       月       日开始实施，至服务内容完成终结。

四、质量标准

工程造价咨询成果文件应符合：现行国家或行业有关规定、标准、规范的要求。

五、酬金或计取方式

1.酬金：                              ；

2.计取方式：                          。

六、合同文件的构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

1.中标通知书或委托书（如果有）；

2.投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书（如果有）；

3.专用条件及附录；

4.通用条件；

5.其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件（包括补充协议）均构成合同文件的组成部分。

七、词语定义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

八、合同订立

1.订立时间：          年     月     日。

2.订立地点：                  。

九、合同生效

本合同自                     生效。

十、合同份数

本合同一式      份，具有同等法律效力，其中委托人执       份，咨询人执       份。

委托人： （盖章）	咨询人：（盖章）

法定代表人或其授权的 	法定代表人或其授权的

代理人：（签字）	代理人：（签字）

组织机构代码：      	组织机构代码：

纳税人识别码：      	纳税人识别码：

住    所：              	            住    所：

账    号：             	账    号：

开户银行：            	开户银行：

电    话：              	电    话：

## 第二部分 通用条件

1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律

1.1词语定义

组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1“工程”是指按照本合同约定实施造价咨询与其他服务的建设工程。

1.1.2“工程造价”是指工程项目建设过程中预计或实际支出的全部费用。

1.1.3“委托人”是指本合同中委托造价咨询与其他服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.4“咨询人”是指本合同中提供造价咨询与其他服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.5“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

1.1.6“正常工作”是指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的咨询人的工作。

1.1.7“附加工作”是指咨询人根据合同条件完成的正常工作以外的工作。

1.1.8“项目咨询团队”是指咨询人指派负责履行本合同的团队，其团队成员为本合同的项目咨询人员。

1.1.9“项目负责人”是指由咨询人的法定代表人书面授权，在授权范围内负责履行本合同、主持项目咨询团队工作的负责人。

1.1.10“委托人代表”是指由委托人的法定代表人书面授权，在授权范围内行使委托人权利的人。

1.1.11“酬金”是指咨询人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付咨询人的金额。

1.1.12“正常工作酬金”是指在协议书中载明的，咨询人完成正常工作，委托人应给付咨询人的酬金。

1.1.13“附加工作酬金”是指咨询人完成附加工作，委托人应给付咨询人的酬金。

1.1.14 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.15 “不可抗力”是指委托人和咨询人在订立本合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争等情形。

1.2语言

本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.3合同文件的优先顺序

组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

1.协议书

2.中标通知书或委托书（如果有）；

3.专用条件及附录；

4.通用条件；

5.投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书（如果有）；

6.其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成部分。

1.4适用法律

本合同适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用条件中约定本合同适用的其他规范、规程、定额、技术标准等规范性文件。

2.委托人的义务

2.1提供资料

委托人应当在专用条件约定的时间内，按照附录C的约定无偿向咨询人提供与本合同咨询业务有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向咨询人提供最新的与本合同咨询业务有关的资料。委托人应对所提供资料的真实性、准确性、合法性与完整性负责。

2.2提供工作条件

委托人应为咨询人完成造价咨询提供必要的条件。

2.2.1委托人需要咨询人派驻项目现场咨询人员的，除专用条件另有约定外，项目咨询人员有权无偿使用附录D中由委托人提供的房屋及设备。

2.2.2委托人应负责与本工程造价咨询业务有关的所有外部关系的协调，为咨询人履行本合同提供必要的外部条件。

2.3合理工作时限

委托人应当为咨询人完成其咨询工作，设定合理的工作时限。

2.4委托人代表

委托人应授权一名代表负责本合同的履行。委托人应在双方签订本合同7日内，将委托人代表的姓名和权限范围书面告知咨询人。委托人更换委托人代表时，应提前7日书面通知咨询人。

2.5答复

委托人应当在专用条件约定的时间内就咨询人以书面形式提交并要求做出答复的事宜给予书面答复。逾期未答复的，由此造成的工作延误和损失由委托人承担。

2.6支付

委托人应当按照合同的约定，向咨询人支付酬金。

3.咨询人的义务

3.1 项目咨询团队及人员

3.1.1项目咨询团队的主要人员应具有专用条件约定的资格条件，团队人员的数量应符合专用条件的约定。

3.1.2项目负责人

咨询人应以书面形式授权一名项目负责人负责履行本合同、主持项目咨询团队工作。采用招标程序签署本合同的，项目负责人应当与投标文件载明的一致。

3.1.3在本合同履行过程中，咨询人员应保持相对稳定，以保证咨询工作正常进行。

咨询人可根据工程进展和工作需要等情形调整项目咨询团队人员。咨询人更换项目负责人时，应提前7日向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换。除专用条件另有约定外，咨询人更换项目咨询团队其他咨询人员，应提前3日向委托人书面报告，经委托人同意后以相当资格与能力的人员替换。

3.1.4咨询人员有下列情形之一，委托人要求咨询人更换的，咨询人应当更换：

（1）存在严重过失行为的；

（2）存在违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

3.2 咨询人的工作要求

3.2.1咨询人应当按照专用条件约定的时间等要求向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询企业的资质证书及承担本合同业务的团队人员名单及执业（从业）资格证书、咨询工作大纲等，并按合同约定的服务范围和工作内容实施咨询业务。

3.2.2咨询人应当在专用条件约定的时间内，按照专用条件约定的份数、组成向委托人提交咨询成果文件。

咨询人提供造价咨询服务以及出具工程造价咨询成果文件应符合现行国家或行业有关规定、标准、规范的要求。委托人要求的工程造价咨询成果文件质量标准高于现行国家或行业标准的，应在专用条件中约定具体的质量标准，并相应增加服务酬金。

3.2.3咨询人提交的工程造价咨询成果文件，除加盖咨询人单位公章、工程造价咨询企业执业印章外，还必须按要求加盖参加咨询工作人员的执业（从业）资格印章。

3.2.4咨询人应在专用条件约定的时间内，对委托人以书面形式提出的建议或者异议给予书面答复。

3.2.5咨询人从事工程造价咨询活动，应当遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。

3.2.6咨询人承诺按照法律规定及合同约定，完成合同范围内的建设工程造价咨询服务，不转包承接的造价咨询服务业务。

3.3咨询人的工作依据

咨询人应在专用条件内与委托人协商明确履行本合同约定的咨询服务需要适用的技术标准、规范、定额等工作依据，但不得违反国家及工程所在地的强制性标准、规范。

咨询人应自行配备本条所述的技术标准、规范、定额等相关资料。必须由委托人提供的资料，应在附录C中载明。需要委托人协助才能获得的资料，委托人应予以协助。

3.4使用委托人房屋及设备的返还

项目咨询人员使用委托人提供的房屋及设备的，咨询人应妥善使用和保管，在本合同终止时将上述房屋及设备按专用条件约定的时间和方式返还委托人。

4.违约责任

4.1委托人的违约责任

4.1.1委托人不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同约定的，应承担违约责任。双方可在专用条件中约定违约金的计算及支付方法。

4.1.2委托人违反本合同约定造成咨询人损失的，委托人应予以赔偿。双方可在专用条件中约定赔偿金额的确定及支付方法。

4.1.3委托人未能按期支付酬金超过14天，应按下列方法计算并支付逾期付款利息。逾期付款利息=当期应付款总额×中国人民银行发布的同期贷款基准利率×逾期支付天数（自逾期之日起计算）。双方也可在专用条件中另行约定逾期付款利息的计算及支付方法。

4.2咨询人的违约责任

4.2.1咨询人不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同约定的，应承担违约责任。双方可在专用条件中约定违约金的计算及支付方法。

4.2.2因咨询人违反本合同约定给委托人造成损失的，咨询人应当赔偿委托人损失。双方可在专用条件中约定赔偿金额的确定及支付方法。

5.支付

5.1支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类和汇率等在专用条件中约定。

5.2支付申请

咨询人应在本合同约定的每次应付款日期前，向委托人提交支付申请书，支付申请书的提交日期由双方在专用条件中约定。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付酬金

支付酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4有异议部分的支付

委托人对咨询人提交的支付申请书有异议时，应当在收到咨询人提交的支付申请书后7日内，以书面形式向咨询人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

6.合同变更、解除与终止

6.1合同变更

6.1.1 任何一方以书面形式提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.1.2除不可抗力外，因非咨询人原因导致咨询人履行合同期限延长、内容增加时，咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的工作时间或工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法由双方根据委托的服务范围及工作内容在专用条件中约定。

6.1.3合同履行过程中，遇有与工程相关的法律法规、强制性标准颁布或修订的，双方应遵照执行。非强制性标准、规范、定额等发生变化的，双方协商确定执行依据。由此引起造价咨询的服务范围及内容、服务期限、酬金变化的，双方应通过协商确定。

6.1.4 因工程规模、服务范围及工作内容的变化等导致咨询人的工作量增减时，服务酬金应作相应调整，调整方法由双方在专用条件中约定。

6.2合同解除

6.2.1 委托人与咨询人协商一致，可以解除合同。

6.2.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1）咨询人将本合同约定的工程造价咨询服务工作全部或部分转包给他人，委托人可以解除合同；

（2）咨询人提供的造价咨询服务不符合合同约定的要求，经委托人催告仍不能达到合同约定要求的，委托人可以解除合同；

（3）委托人未按合同约定支付服务酬金，经咨询人催告后，在28天内仍未支付的，咨询人可以解除合同；

（4）因不可抗力致使合同无法履行；

（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要。

除上述情形外，双方可以根据委托的服务范围及工作内容，在专用条件中约定解除合同的其他条件。

6.2.3 任何一方提出解除合同的，应提前30天书面通知对方。

6.2.4合同解除后，委托人应按照合同约定向咨询人支付已完成部分的咨询服务酬金。

因不可抗力导致的合同解除，其损失的分担按照合理分担的原则由合同当事人在专用条件中自行约定。除不可抗力外因非咨询人原因导致的合同解除，其损失由委托人承担。因咨询人自身原因导致的合同解除，按照违约责任处理。

6.2.5本合同解除后，本合同约定的有关结算、争议解决方式的条款仍然有效。

6.3 合同终止

除合同解除外，以下条件全部满足时，本合同终止：

（1）咨询人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与咨询人结清并支付酬金；

（3）咨询人将委托人提供的资料交还。

7.争议解决

7.1协商

双方应本着诚实信用的原则协商解决本合同履行过程中发生的争议。

7.2调解

如果双方不能在14日内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8.其他

8.1考察及相关费用

除专用条件另有约定外，咨询人经委托人同意进行考察发生的费用由委托人审核后另行支付。差旅费及相关费用的承担由双方在专用条件中约定。

8.2奖励

对于咨询人在服务过程中提出合理化建议，使委托人获得效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.3保密

在本合同履行期间或专用条件约定的期限内，双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三人所提供的保密资料。保密事项在专用条件中约定。

8.4联络

8.4.1与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应采用书面形式，并应在专用条件约定的期限内送达接收人和送达地点。

8.4.2委托人和咨询人应在专用条件中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

8.4.3委托人和咨询人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的往来函件，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为认可往来函件的内容。

8.5知识产权

除专用条件另有约定外，委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映委托人要求的或其他类似性质文件的著作权属于委托人，咨询人可以为实现本合同目的而复制或者以其他方式使用此类文件，但不能用于与本合同无关的其他事项。未经委托人书面同意，咨询人不得为了本合同以外的目的而复制或者以其他方式使用上述文件或将之提供给任何第三方。

除专用条件另有约定外，咨询人为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于咨询人。委托人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与本合同无关的其他事项。未经咨询人书面同意，委托人不得为了本合同以外的目的而复制或者以其他方式使用上述文件或将之提供给任何第三方。

双方保证在履行本合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。因咨询人侵犯他人知识产权所引起的责任，由咨询人承担；因委托人提供的基础资料导致侵权的，由委托人承担责任。

除专用条件另有约定外，双方均有权在履行本合同保密义务并且不损害对方利益的情况下，将履行本合同形成的有关成果文件用于企业宣传、申报奖项以及接受上级主管部门的检查。

## 第三部分　专用条件

### 1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律

1.2 语言

本合同文件除使用中文外，还可用       ／       。

1.3合同文件的优先顺序

本合同文件的解释顺序为：协议书、专用条件、通用条件、附件(附录)       。

1.4适用法律

本合同适用的其他规范性文件包括:       ／       。

### 2.委托人的义务

2.1提供资料

委托人按照附录C约定无偿向咨询人提供与本合同咨询业务有关资料的时间为：          。

2.2提供工作条件

2.2.1项目咨询人员使用附录D中由委托人提供的房屋及设备，支付使用费的标准为：  ／。

2.4委托人代表

委托人代表为：         ，其权限范围：______________________________。

2.5答复

委托人同意在   7   日内，对咨询人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

### 3.咨询人的义务

3.1项目咨询团队及人员

3.1.1项目咨询团队的主要人员应具有  造价咨询执业  资格条件，团队人员的数量为     人.

3.1.2项目负责人为：      ，项目负责人为履行本合同的权限为：全面负责履行本合同全过程工程造价控制服务内容，主持项目造价咨询组工作。

3.1.3咨询人更换项目咨询团队其他咨询人员的约定：咨询人未经委托人同意，擅自更换各专业咨询负责人的，每次处以10万元违约金。投标约定的各专业咨询负责人，原则上不得更换，如确需更换各专业咨询负责人的，虽经委托人同意更换，但每次仍处以5万元违约金，且应保证更换后的人员不得低于原投标承诺人员具备的资格及能力 。

3.1.4委托人要求更换咨询人员的情形还包括：（1）严重过失行为的；（2）有违法行为不能履行职责的；（3）涉嫌犯罪的；（4）不能胜任岗位职责的；（5）严重违反职业道德的。

3.2咨询人的工作要求

3.2.1咨询人向委托人提供有关资料的时间：                。咨询人向委托人提供的资料还包括：               。

3.2.2咨询人向委托人提供咨询成果文件的名称、组成、时间、份数及质量标准：        。

3.2.4咨询人应在收到委托人以书面形式提出的建议或者异议后  3  日内给予书面答复。

3.3咨询人的工作依据

经双方协商，本合同约定的造价咨询服务适用的技术标准、规范、定额等工作依据为：      现行有关规范      。

3.4使用委托人房屋及设备的返还:   ／  。

咨询人应在本合同终止后 7 日内移交委托人提供的房屋及设备，移交的方式为    ／  。

### 4. 违约责任

4.1委托人的违约责任

4.1.1委托人违约金的计算及支付方法：       协商       。

4.1.2委托人赔偿金额按下列方法确定并支付：       协商       。

4.1.3 委托人逾期付款利息按下列方法计算并支付：       ／       。

4.2咨询人的违约责任

4.2.1咨询人违约金的计算及支付方法： 因咨询人原因导致咨询服务进度延误的每延期一天处以违约金1000元，违约金上限为合同总价的 3%，违约金在进度款中扣除。

4.2.2 咨询人赔偿金额按下列方法确定并支付：       协商       。

### 5. 支付

5.1支付货币

币种为：  人民币  ，汇率为：       ／     ，其他约定：       ／      。

5.2 支付申请

咨询人应在本合同约定的每次应付款日期  7  日前，向委托人提交支付申请书。

5.3支付酬金

预付款：由于本采购项目实施以人工投入为主，在合同签订且具备实施条件后7个工作日内采购人向乙方支付合同总额的20%作为预付款，乙方需提供银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函。乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定。（浙财采监[2022]3号文件）

预付款扣回：支付第一期咨询服务费时一次性予以扣回，如不足抵扣的，则在下一期支付咨询服务费时继续扣回，以此类推。

正常工作酬金的支付：①自合同签订之日起，每半年为一期支付合同价的10%，累计支付至合同价的50%；②工程整体竣工验收合格，结算送审资料齐全具备结算审核条件后支付至合同价的70%；③整个项目所有专业工程最终结算审核完成后一次性付清余款；④根据考勤、考核等扣除或支付的违约金、罚款等的费用在当期支付费用时相应扣减；⑤支付咨询业务酬金之前，委托人均要审查咨询人的造价控制与咨询工作是否按合同约定要求完成，如未完成委托方有权暂停支付。⑥每次付款前，咨询人均应提交符合要求的发票，采购人根据成交供应商提交发票后7个工作日内付款。

### 6. 合同变更、解除与终止

6.1合同变更

6.1.2 除不可抗力外，因非咨询人原因导致本合同履行期限延长、内容增加时，附加工作酬金按下列方法确定：       协商       。

6.1.4因工程规模、服务范围及内容的变化等导致咨询人的工作量增减时，服务酬金的调整方法：       协商       。

6.2合同解除

6.2.2双方约定解除合同的条件还包括：       ／       。

6.2.4因不可抗力导致的合同解除，双方约定损失的分担如下：  协商   。

### 7. 争议解决

7.2调解

如果双方不能在    30    日内解决本合同争议，可以将其提交  相关部门  进行调解。

7.3仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第  2  种方式：

（1）提请  温州市  仲裁委员会进行仲裁。

（2）向  瑞安市  人民法院提起诉讼。

### 8. 其他

8.1考察及相关费用

咨询人经委托人同意进行考察发生的费用由  委托人  支付。

差旅费及相关费用的支付：   按实支付   。

8.2奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定：       协商       。

8.3保密

委托人申明的保密事项和期限：       ／       。

咨询人申明的保密事项和期限：       ／       。

第三人申明的保密事项和期限：       ／       。

8.4联络

8.4.1任何一方与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应在    7   日内送达对方指定的接收人和送达地点。

8.4.2委托人指定的送达接收人：________，送达地点：________，电子邮箱：__________。

咨询人指定的送达接收人：__________，送达地点：__________，电子邮箱：__________。

8.5知识产权

委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映委托人要求的或其他类似性质文件的著作权属于  委托人  。

咨询人为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于  咨询人  。

双方将履行本合同形成的有关成果文件用于企业宣传、申报奖项以及接受上级主管部门的检查须遵守以下约定：     协商    。

### 9.补充条款

9.1其他

一、务必按照有关要求，做好计划安排，准备好相关材料。承包人存在以下行为的，项目业主有权终止协议：

（1）超出公告及需求书范围，擅自提高服务收费或变相要求业主单位增加服务费用的；

（2）承包人自签订协议之日起，未能按要求的服务时间完成服务的；

（3）承包人未按从业规范提供服务，服务质量不达标的。

二、承包人所提供的服务人员在服务期不得调整，如需调整必须先得到项目业主同意，且调整后人员资格、职称不得低于调整前的人员，否则项目业主有权单方终止合同。

三、项目完成后提交成果资料，资料清单如下：

①全过程工程造价控制日记（可以为复印件）一份；

②变更联系单一份

③工程款支付审批表一份；

④询价、定价依据一份；

⑤造价分析一份；

⑥全过程工程造价控制总结二份；

⑦招标人认为需要提供的其他资料；

四、承包人积极配合招标人项目接洽、汇报、后期服务等工作的。

五、承包人应符合国家相关法律法规、行业从业规范，应具备完整的质量控制体系和管理制度，并与委托人签订廉政建设目标责任书。

六、承包人项目负责人及拟投入人员均不得随意更换，确需更换的，必须取得招标人的同意。如在服务期间，项目班子成员编制成果造成招标人不满意的，招标人有权要求成交人更换相关人员，直至满意为止。

七、按项目的实际需求，招标人有权要求投标单位随时增派相关专业造价咨询人员，投标单位需无条件服从，由此引起的相关费用请投标单位在报价中综合考虑，不另行增加费用。

八、本项目项目负责人即为本项目总负责人，亦为本项目的联系人，必须时时掌握项目情况，要根据招标人要求随时到达现场，与招标人进行沟通与汇报。

九、若工作中出现问题按如下方式进行扣罚：

（1）咨询单位应按甲方格式编制工程造价指标分析，并与招标控制价出具最终成果时同时提交于招标人。若咨询单位未提交的或编制的工程造价指标分析出现严重错误的，一次性扣罚总咨询费用的10%。

（2）按招标人要求全过程造价咨询单位在限期内完成招标人交代的任务，每延迟一天如未能合理说明延迟理由，扣罚酬金1000/天。

（3）项目结束后，全过程造价咨询单位应及时将资料移交给招标人。资料移交时间应在该项目的竣工验收后的10个工作日内，且资料内容满足业主要求。如因全过程造价咨询单位原因不能按时移交的，每拖延1天扣1000元/天在酬金中扣除。

（4）过程中须配合招标人的工作安排，若无正当理由推托、懈怠等情况，每次扣罚10000元；如类似事件发生2次，将翻倍处罚；如类似事件发生3次及以上的，招标人有权解除合同。

（5）全过程造价咨询单位造价控制人员滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守，对业主造成损失的，或构成犯罪的，招标人将不予以支付咨询费，并有权解除合同。

（6）若经全过程造价咨询单位审核的单张联系单、单项无信息价材料签证价的成果与最终结算审计价格差错率超过5%的，每出现一次，招标人将扣罚全过程造价咨询单位合同签约酬金的5%。

（7）若项目实施过程中招标人发现进度款有超付的情况，每出现一次，招标人将扣罚全过程造价咨询单位合同签约酬金的5%。

（8）咨询单位服务过程中，由于施工图纸修订等原因造成咨询单位成果多次修改的，咨询费用不做调整。

（9）人员到位情况

①．全过程造价咨询单位没有按投标时指定的项目负责人及咨询人员从事全过程工程造价控制的，招标人将扣除全过程造价咨询单位扣罚签约酬金的10%，招标人有权解除合同。

②．项目负责人依据招标人要求随时到达现场，每月不少于4次。每少1次，从签约酬金中扣罚2000元，情节严重，招标人有权解除合同。

# 第五部分  磋商响应文件格式

磋商供应商提交磋商响应文件须知

  - 磋商供应商应严格按照磋商响应文件的组成提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致磋商响应文件被误读或采购机构、磋商小组查找不到有效文件是磋商供应商的风险。

  - 所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

  - 本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

  - 采购机构将应用磋商供应商提交的资料根据自己的判断和考虑决定磋商供应商履行合同的合格性及能力。

  - 磋商供应商提交的材料将被保密保存，但不退还。

  - 全部文件应按磋商供应商须知中规定的语言和份数提交。

## 附件一  关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函

瑞安市塘下镇人民政府：

我公司参与“万亩千亿”产业平台配套设施建设工程（二期）——瑞安市塘下镇人才公寓工程全过程造价咨询服务（重）（项目编号：DLCG-RA2022001）投标。

郑重承诺具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

本公司对上述承诺的真实性负责。上述承诺如有虚假，将按“提供虚假材料谋取中标、成交”情形，由采购人取消我公司任何资格（投标/中标/签订合同），且由采购单位/采购代理机构报告至政府采购监管部门。一经监管部门查证属实，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任”规定予以处理。

我单位已知晓前述法律规定，对此无任何异议。

磋商供应商（公章）：

日期：

注：1、▲本承诺函必须提供。

## 附件二    中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

磋商供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2、供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

## 附件三  残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。

- 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 如成交人声明为残疾人福利性单位，本声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

## 附件四-1  法定代表人授权委托书

瑞安市塘下镇人民政府：

浙江鼎力工程项目管理有限公司：

本授权委托书声明：我      （法人代表姓名）系                         （磋商供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位正式职工    （授权代表姓名）    为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的（项目编号）    项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表：           性别 ：     年龄：

身份证号码：                    职务：

详细通讯地址：              邮政编码：

电话：            传真：            邮箱：

磋商供应商：                            （盖章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

## 附件四-2  法定代表人身份证明

申 请 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年          月          日

经营期限：

姓    名：             性    别：

年    龄：             职    务：

电    话：             邮    箱：

系                                （申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：

申请人：                     （盖单位章）

年        月        日

磋商供应商：             （盖公章）

日    期：      年     月     日

## 附件五   磋 商 函

瑞安市塘下镇人民政府：

（磋商供应商全称）   授权    （授权代表名称、职务、职称）     为本公司授权代表，参加贵方组织的“万亩千亿”产业平台配套设施建设工程（二期）——瑞安市塘下镇人才公寓工程全过程造价咨询服务（重）（项目编号：           ）竞争性磋商采购的有关活动，进行磋商。为此：

  - 提供磋商须知规定的全部磋商响应文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

    - 该项目的磋商报价以最后轮报价为准（报价一览表附后）；

    - 保证遵守竞争性磋商磋商文件中的有关规定。

    - 保证严格执行双方所签的服务合同，并承担全部规定的责任义务。

    - 磋商供应商已详细审查全部竞争性磋商磋商文件，包括竞争性磋商采购补充文件（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

    - 愿意向贵方提供任何与该项磋商有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的磋商或收到的任何磋商。

    - 本磋商自磋商截止时间之日起90日历天有效。

    - 与本磋商有关的正式通讯地址为：

邮编：              电话：                     传真：

磋商供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

## 附件六   建议与少量偏离表

| 序号 | 磋商文件重述 | 磋商响应文件偏离 |
| --- | --- | --- |

注：如不填写，则视为完全响应磋商文件的技术及商务要求。

磋商供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

## 附件七   2016年1月1日以来同类业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 用户单位 | 合同金额 | 合同签订时间 | 用户联系人/联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

磋商供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

## 附件八	  本项目负责人资格情况表

项目名称：

| 姓名 |  | 类似项目业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （合同或中标通知书） |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近三年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |

注：1、项目负责人需提供相关资历、职称材料、社保缴费证明和相关证明扫描件并加盖公章。。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意；擅自更换或不到位属违约行为。

磋商供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

## 附件九   拟投入本项目服务人员配备情况表

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 职称 | 拟担任本项目工作内容 | 资格证书（如有） | 类似项目业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表项目人员需提供相关资历、职称材料、社保缴费证明和相关证明扫描件并加盖公章。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意；擅自更换或不到位属违约行为。

磋商供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

## 附件十   首轮报价一览表

项目编号：

| 项目名称 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 小写： 大写： |  |

注：

- 投标报价为造价咨询所产生的全部费用，包含人工、差旅（含交通、食宿）、资料图纸调用、办公、专家咨询费（包含外地专家交通、食宿）、税收等所有费用。

- 如投标供应商为小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位的（以提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函为准），其评标价为投标报价给予价格扣除后的价格。

- 此表不得自行增减内容，不提供此表的报价，视为没有实质性响应招标文件要求。

磋商供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

# 第六部分  评定办法

根据《中华人民共和国政府采购法》和本项目磋商文件，按照公平、公正、科学、择优的原则选择成交单位，特制定本办法。

一、 评定原则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审，择优选定服务单位。确保服务质量，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照磋商文件的商务、技术要求，对磋商响应文件进行综合评定，编写评标报告。评定人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评定的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。磋商供应商不得以任何方式干扰采购工作的进行，一经发现其磋商响应文件将被否决。

二、评标组织

（一）响应文件初审。

1.初审分为资格性检查和符合性检查。

1.1资格性检查。对供应商资格进行审查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

1.2符合性检查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。实质性内容和格式严重不符合有关规定或不响应磋商文件要求者，经磋商小组认定作为无效投标，不再进入后续磋商。

（二）竞争性磋商

1.磋商的顺序，按供应商提交响应文件时间的先后顺序进行在线磋商。

2.开展磋商：磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行在线磋商。磋商的内容可能涉及服务（货物或工程）要求、价格、售后服务、合同草案，采购人的权利和义务、履约期限和方式、资金支付要求、验收标准等。供应商所作的重要答复均应补充以书面形式，并经法定代表人或授权代表签署或电子签章，作为响应文件的一部分，对供应商有约束力。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。第一次报价不公开。

3.为了更好地实现采购目标，磋商小组可以修改竞争性磋商文件，对采购需求、合同草案作出实质性变动，并以书面形式通知所有参加磋商的供应商。供应商收到修改采购文件的通知后，可以决定是否继续参加磋商活动，如果供应商决定不继续参加磋商。

4.供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖电子签章。

5.磋商小组汇总并讨论审核情况，确定供应商是否继续进行磋商。

6.如若各供应商提供的磋商响应文件如已完全响应本采购文件技术和服务要求的，经采购人和磋商小组认定后，不再组织逐一磋商。

（三）最后报价

1.磋商小组在磋商结束后，要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。超过规定时间提交的报价作无效处理。

2.已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

（四）综合评分

1.经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

2.综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

3.综合评分法评审标准中的分值设置应当与评审因素的量化指标相对应。磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

4.评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

在采购过程中或评审过程中符合要求的磋商供应商小于3家的，按《政府采购竞争性磋商采购方式管理办法》（财库[2014]214号）文件以及财政部（《关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号））文件规定执行。

三、评定办法

1、本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中报价分20分、技术商务分80分。合格供应商的评标得分为各项目汇总得分。评分过程中数值计算采用四舍五入法，并保留小数2位。

2、评标价的确定：

初审时发现价格计算有误，将按下述原则修正：

- 磋商文件中报价一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

- 如以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字；

- ▲如磋商供应商缺漏项价格比例达到投标报价的5%（含）以上时，属于重大偏离，磋商小组将对其投标按无效标处理。

- 如磋商供应商的磋商响应文件前后矛盾，磋商小组会将作出不利于磋商供应商的修正。

注（1）~（4）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照相关法律规定经磋商供应商确认后产生约束力，磋商供应商不确认的，其投标无效。

3、资格性检查与符合性检查

| 序号 | 评标类型 | 评标内容 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格性检查 | 基本资格 | （1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求； （2）未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  |  | 政府采购政策需满足的资格要求 | 符合磋商文件要求 |
|  |  | 特定资格 | 符合磋商文件要求 |
| 2 | 符合性检查 | 磋商供应商名称 | 与营业执照（或企业法人营业执照或事业单位法人证书或个体工商户营业执照或自然人身份证明执业许可证等证明文件）一致 |
|  |  | 磋商函签字盖章 | 有法定代表人(或其授权代表)签字或盖章并加盖电子签章 |
|  |  | 磋商响应文件编制 | 磋商响应文件编制符合磋商文件的要求 |
|  |  | 磋商有效期 | 不少于90日历天 |
|  |  | 实质性响应内容 | 符合磋商文件要求 |
| 3 | 无效标条款 | ▲磋商响应文件出现下列情况，按照无效投标处理： 投标报价不是固定的或超过最高限价的； 磋商响应文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； 电子加密磋商响应文件解密失败的，且未按规定提交备份磋商响应文件的； 电子响应文件及备份响应文件均解密失败的； 仅提交“备份磋商响应文件”的； 单价与总价不相符，又不接受磋商小组修正的报价或报价明显不合理而磋商供应商不能合理说明的； 技术要求以及商务有重大偏离或保留的； 磋商小组认为磋商响应文件未实质性响应磋商文件要求的； 不具备磋商文件中规定资格要求的； 磋商响应文件中需签字或盖章的地方未加盖磋商供应商单位全称的公章，或使用投标专用章、合同章等类似图章代替，或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章； 授权代表未取得有效的法定代表人授权委托书的； 磋商供应商存在不良信用记录的（具体详见磋商须知前附表）； 存在串标、抬标或弄虚作假情况的； 磋商文件含有采购人不能接受的附加条件的； 被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； 被各级人民法院（http://zxgk.court.gov.cn/shixin）列入失信被执行人（法人或其他组织）名单（已执行完结的除外，以提供法院结案的有关法律文书为准）； 不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。 |

4、技术商务分评分：具体评分项目及评定办法如下：

| 4 | 技术商务文件 | 合计80分 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目及内容 | 分值 | 评分细则 |
| 4.1 | 磋商供应商 综合实力 | 3分 | 企业专业技能、荣誉评分，0-3分。 |
|  |  | 3分 | 2016年1月1日以来被省级及以上造价管理部门（含省级造价协会）评为 “最美造价集体” 得3分； 须提供荣誉证书或官方网站带文件号的获奖公示页面截图并加盖公章，时间以荣誉证书或获奖文件落款时间为准； |
|  |  | 3分 | 2016年1月1日以来两次及以上被省级及以上造价管理部门（含省级造价协会）评为造价咨询品牌企业或优秀企业的，得3分；两次以下不得分。 须提供荣誉证书或官方网站带文件号的获奖公示页面截图并加盖公章，时间以荣誉证书或获奖文件落款时间为准； |
| 4.2 | 业绩 | 2分 | 2016年1月1日（以合同签订时间为准）以来，供应商承接的类似业绩，每个得1分；本项最高得2分。 注：类似业绩指房屋建筑工程的全过程造价控制或跟踪审计业务。提供咨询合同扫描件并加盖公章。 |
| 4.3 | 团队人员情况 | 13分 | 拟投入的团队人员中，具备2名一级造价工程师（土木建筑工程专业和安装专业各1人）的得4分，另每增加1名一级造价工程师的加2分，最多加6分；另每增加1名二级造价工程师的加1分，最多加3分； （上述人员须提供相应证书及本单位社保缴费证明（须含养老保险且在投标截止时间前一个月内由社会统筹保险基金管理部门出具）加盖公章。） |
|  |  | 22分 | 1、拟派的项目负责人职称、造价技能、注册资格等，提供相关证书。0-4分； 2、项目组人员（含项目负责人）2016年1月1日以来被省级及以上造价管理部门评为“金牌造价师”的，得3分，最高得6分。 须提供荣誉证书或官方网站带文件号的获奖公示页面截图并加盖公章，时间以荣誉证书或获奖文件落款时间为准； 3、拟派项目组人员（不含项目负责人）注册造价工程师具有工程建设类高级工程师及以上职称的，1人得2分，最高得8分。 4、拟派项目组人员（不含项目负责人）注册造价工程师兼具有注册监理工程师资格的，1人得2分，最高得4分。 （上述人员须提供相应证书及本单位社保缴费证明（须含养老保险且在投标截止时间前一个月内由社会统筹保险基金管理部门出具）加盖公章。） |
| 4.4 | 实施方案 | 6分 | 造价咨询资源投入及人员分工：根据项目需求，提出具体、明确、合理的资源配置及人员分工方案，得6分；方案较为简单，基本符合需求得4分；方案不可行或不符合本项目需求的得2分，无方案的不得分。 |
|  |  | 3分 | 政策解读：对项目所在地建设工程价格水平及市场环境的解读，对项目所在地建设工程政府文件和政策环境的解读，全面到位的得3分；解读基本到位的得2分；理解不到位的得1分；未提供该项内容的不得分。 |
|  |  | 4分 | 造价咨询服务目标及其控制措施：服务目标完全满足采购需求，对服务过程中的关键节点具有具体控制措施，有相应的人力、物力投入安排，能够确保达到服务目标的，得4分；控制措施较为简单，基本满足服务目标的，得3分；措施不可行或不符合本项目需求的得1分；无措施的不得分。 |
|  |  | 3分 | 相关项目建设建议：建议合理且可操作性强的得3分；建议较为简单的得2分；建议不可行或明显不合理的得1分；未提供建议的不得分。 |
|  |  | 6分 | 造价咨询关键点、难点分析：分析透彻、全面，并提出相应具体的控制措施的得6分；分析基本到位，控制措施较为简单的得4分；分析不到位或不正确的得2分；未进行分析的不得分。 |
|  |  | 6分 | 为采购人提供服务的便利性、时效性；为本项目提供科学、可靠的质量保障措施：对服务过程中的关键节点具有具体质量、进度控制措施，有相应的人力、物力投入安排，能够确保服务质量和进度的，得6分；质量、进度保证措施较为简单，对服务过程中的关键节点有提出基本的质量、进度控制措施的，得4分；措施不可行或不符合本项目需求的得2分，无方案的不得分。 |
|  |  | 6分 | 为采购人提供的其他增值服务：增值服务可行合理且具有落实的保障措施的得6分；基本可行的得4分；不合理或不可行的得2分；无承诺的不得分。 |

5、报价分评分：

| 序号 | 评审内容及分值 | 评分细则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 报价得分（20分） | 报价得分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分20分，其他供应商的价格分按照下列公式计算：其他供应商的价格分=评标基准价/评标价×20%×100 评标价=投标报价 | 计算以最终投标报价确定的评标价为依据，最终投标报价超过最高限价的，其投标无效。 |

6、综合得分的计算

报价分得分=A

技术商务分得分按照磋商小组成员的独立评分结果汇总数算术平均分=B

综合得分=A+B

四、评定结果

本次采购根据有效磋商供应商的综合评分从高到低原则，确定一个成交预选供应商，其他有效供应商依次确定为成交备选供应商。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；

合计得分且投标报价相同的，则由采购人代表在所有得分均相同者中随机抽取其中一名为名次优先者，依法予以确认为成交供应商。

五、磋商供应商的义务

磋商供应商应随时随地答复磋商小组的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。磋商

结束，所有评定资料存采购机构备案。

# 第七部分  信贷政策

温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知（温财采〔2020〕3号），中标单位如需要融资，可联系以下银行：

温州市政府采购支持中小企业信用融资合作银行

| 银行名称 | 产品特点（不超过120字） | 经办人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 | 申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.15%的优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。 | 张经理 | 0577-65819553（瑞安） 0577-88093286（温州） |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 | 一、融资方式：采取简易方式,根据流水及纳税情况核定额度。信用方式。（融资200万以下）根据政府采购合同及供应商资金需求确定，以信用为主，追加采购合同项下的预期销货款为我行质押。（融资200万以上）二、融资利率：在我行一般中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 王经理 | 0577-88186626 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 | “政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款。贷款免抵押、免担保，手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。 | 郑经理 | 0577-88193910 |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 | 民生银行供应链金融“政采贷”产品，专为政府采购场景下的中小企业融资而设计，最高融资额度可达政府采购合同交易金额的70%,最高单笔授信金额可达500万元，期限最长可达1年，无需抵押，无需办理应收账款质押，材料简单，流程便捷，利率优惠。 | 项经理 | 18057779630 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 宁波银行政府采购融资指应供应商申请，以政府采购合同项下的回款为主要还款来源，为满足供应商履行采购合同所需资金而向其提供融资的信贷业务。提供中标通知书及其他授信材料即可申请，授信担保方式为信用，最长期限不超过一年，最大金额不超过2000万元。 | 陈经理 | 0577－88007377 |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 | 门槛低：纯信用，平台注册入库并取得采购合同即可申请 手续简：线上申请+线上签约，足不出户 利率优：按优于一般中小企业贷款利率执行 额度高：最高为合同金额的80% | 叶经理 | 0577-88008933 |
| 招商银行股份有限公司温州分行 | 政采贷是招商银行针对政府采购招投标中标供应商，以政府采购合同项下未来应收账款为第一还款来源的融资业务，无需抵质押物。额度最高可达2000万，同时可开通自助贷款直通功能，自助贷款额度最高可达1000万，支持线上申请、随借随还。 | 陈经理 | 0577-88056876 |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 | 融资担保方式及融资金额：1、采取信用免抵押的企业，最高融资金额200万元；2、采取政府采购中标应收帐款质押的，最高融资金额不超过1000万元，单笔提款金额不超过采购合同金额的70%。融资利率：在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 张经理 陈经理 | 0577-88369368/13857713118 0577-56969696-526506 |
| 温州银行股份有限公司温州分行 | 政采订单贷：订单在手，融资无忧。用于满足供应商订单采购所需资金周转的贷款产品。门槛低，无须抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年。 | 陈经理 | 13736355866 |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 | 政采订单贷：1、面向政府采购项目供应商，满足供应商资金周转需求，凭中标通知书即可申请，2、秒知额高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%， 最长期限可贷1年。信保贷：1、额度最高可达500万元 2、担保灵活，信用贷款3、贷款年利率至少可享受本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10 % | 戴经理 | 13605772302 |
| 交通银行股份有限公司温州分行 | 手续便捷，授信审批全程上门服务；无需抵押，无抵押贷款一步到位；额度灵活，随借随贷，单户最高2000万元；期限匹配，与付款周期相吻合；利率优惠，本行中小企业信用贷款利率水平至少下浮10%；一对一增值服务方案—您的财富管理银行。 | 缪经理 | 0577-88248454 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 | 政采e贷：是浦发银行面向温州地区经营状况良好的小微企业政府采购项目供应商所提供的专属政府采购订单融资产品。产品特点：纯信用、免担保、门槛低、授信快、在线贷、秒放款 所需材料：企业基础证件、相关中标文件（中标通知书 、采购合同等）、其他必要文件 | 叶经理 | 0577-55570829 |

温州市政府采购信用融资意向银行选择表

（温州市供应商填写）

| 企业名称 |  |
| --- | --- |
| 企业注册地 |  | 是否有融资意向 |  |
| 融资联系人 |  | 联系方式 |  |
| 温州市政府采购信用融资合作银行 | 选择作为意向融资银行（可多选） |
| 温州银行股份有限公司温州分行 |  |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 |  |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 |  |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 |  |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 |  |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 |  |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 |  |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 |  |
| 招商银行股份有限公司温州分行 |  |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 |  |
| 交通银行股份有限公司温州分行 |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 |  |

注：1、本表填写对象为注册地在温州市域内的供应商。

2、财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。

3、供应商填表后发送至racgb@126.com

附表

政府采购活动现场确认声明书

浙江鼎力工程项目管理有限公司：

本人           （授权代表姓名），经由                              （单位）负责人          （法定代表人）合法授权参加          （编号：      ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 (存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系

供应商代表签名：

2022年   月   日

注：响应文件解密结束后，各供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》，并在规定时间内通过邮件形式发送至采购代理机构邮箱：420206010@qq.com。

# Text boxes

授权代表身份证扫描件（正反两面）

法定代表人身份证扫描件粘贴处（正反两面）：