政府采购公开招标文件

（线上电子招投标）

| 项目名称： | 市管大型桥隧（紫之隧道）标市政设施养护 |
| --- | --- |
| 项目编号： | HSZB-2022-009 |

| 采购人 （招标人）： | 杭州市市政设施管理中心 |
| --- | --- |
| 代理机构： | 浙江豪圣建设项目管理有限公司 |
| 日 期： | 二〇二二年一月 |

目 录

第一部分 采购公告	3

第二部分 投标须知	6

第三部分 项目技术规范和服务要求	27

第四部分 合同主要条款	28

第五部分 应提交的有关格式范例	39

第六部分 评标办法	68

附件一：工程量清单及编制说明资料

附件二：政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

附件三：《关于进一步落实好城管一线职工待遇的通知》（杭城管局〔2019〕103号）

- 第一部分 采购公告

项目概况

市管大型桥隧（紫之隧道）标市政设施养护 招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台(https://www.zcygov.cn )获取（下载）招标文件，并于 2022年02月21日09时00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：HSZB-2022-009

项目名称：市管大型桥隧（紫之隧道）标市政设施养护

预算金额（元）：67398813

最高限价（元）：67398813（22466271元/年）

采购需求：

标项一

标项名称: 市管大型桥隧（紫之隧道）标市政设施养护

数量: 1

预算金额（元）:67398813

单位：项

简要规格描述：杭州市区范围内的紫之隧道设施养护工作，具体包括日常巡查、养护维修、常规定期检测、大中修、保洁、绿化养护、应急保障（如防汛防台、抗雪防冻）、节日保障和甲方要求的临时性养护任务等。

合同履行期限：合同签订之日起3年。合同一年一签订，乙方年履约验收通过的，则甲方予以续签次年合同。

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（开标后采购人通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人信用记录，以开标当日网页查询记录为准)。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

（1）具有有效期内的市政公用工程施工总承包企业资质三级(含)以上资质；

（2）具有有效期内的安全生产许可证；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（开标后采购人通过“国家企业信用信息公示系统”网站查询投标单位之间关系，以开标当日网页查询记录为准）

三.获取采购文件（报名）：

时间： /至 2022年02月21日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：https://www.zcygov.cn

方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应注册成为政府采购云平台正式供应商。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

售价（元）：0

四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间：2022年02月21日09点00分（北京时间）

投标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

开标时间：2022年02月21日09点00分

开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事项：

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本详见采购文件附件或到浙江政府采购网下载专区下载。
   2.其他事项：（1）本项目非预留份额，非专门面向中小企业采购。（2）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）政策。（3）公告期限届满之日为2022年02月10日。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：杭州市市政设施管理中心

地 址：杭州市体育场路231号

项目联系人（询问）：张锋

项目联系方式（询问）：0571-85808028

质疑联系人：殳啸

质疑联系方式 ：0571-85808000

2.采购代理机构信息

名 称：浙江豪圣建设项目管理有限公司

地 址：杭州市拱墅区大关路179号远洋国际中心A座17楼1706室

项目联系人（询问）：陈梦菲、陈敏娇

项目联系方式（询问）：0571-87981527

质疑联系人：刘先成

质疑联系方式：0571-87981527

3.同级政府采购监督管理部门

名称：杭州市财政局

地址：杭州市中河中路152号杭州市财税大楼

传真：0571-87233325

联系人：吕先生

监督投诉电话：0571-87715261

第二部分 投标须知

- 投标须知前附表

| 序号 | 内 容 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 市管大型桥隧（紫之隧道）标市政设施养护 |
| 2 | 采购范围 | 杭州市区范围内的紫之隧道设施养护工作，具体包括日常巡查、养护维修、常规定期检测、大中修、保洁、绿化养护、应急保障（如防汛防台、抗雪防冻）、节日保障和甲方要求的临时性养护任务等。 |
| 3 | ★养护期 | 3年。 |
| 4 | 最高限价 | 各标项最高限价见采购公告。投标报价超过最高限价的按无效标处理。 |
| 5 | ★投标报价 | - 本项目投标报价应考虑完成本项目全部内容可能发生的各项费用，如人工费、材料费、机械费、措施费、企业管理费、农民工工伤保险、规费、利润、税金等。 2.如还有其它费用内容组成，投标人可在投标报价表中单独列出，如不列明详细报价，则视为已含入各分项报价里。 |
| 6 | 是否接受 联合体投标 | 否。 |
| 7 | ★投标 有效期 | 不少于90天（时间从投标截止时间开始计算） |
| 8 | 是否允许 转包与分包 | 转包：否。 分包：不允许违法分包。 |
| 9 | ★投标文件 组成 | “资格文件”、“报价文件”和“技术资信文件”三个部分组成。¨本项目共分 / 个标项，若供应商同时参加多个标项的投标，各个标项的投标文件须分别制作。 |
| 10 | 投标文件 形式 | 电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文采用U盘储存的电子投标文件；备份电子投标文件投标人可自行确定是否提供。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 11 | 投标文件 制作 | 1.供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2.投标文件制作注意事项： 潜在投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，通过CA锁登录客户端进行投标文件制作。 3.潜在投标人须申领CA锁制作投标文件，CA锁须在政采云平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA申领操作指南》和《CA管理操作指南》。（在资料齐全的情况下，CA锁办理时间预计7个工作日左右，建议潜在投标人获取招标文件后立即办理。） 4.供应商-政府采购项目电子交易操作指南：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html。 5.《CA申领操作指南》：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html。 6.《CA管理操作指南》：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2019/08-20/3405.html。 7.学习：浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题（网址https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。 8.在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。 9.政采云咨询电话：400-881-7190；政采云平台服务中心：https://service.zcygov.cn/#/。 10.汇信客服电话：400-888-4636；目前只涉及CA新领证，如果证书遗失要补办、延期、解锁、质保等，同时也可以在联连客户端上进行处理。 |
| 12 | 投标文件 份数 | “电子加密投标文件”一份；“备份投标文件”一份。 |
| 13 | ★投标文件 电子签章 | 1.投标文件格式文件要求加盖单位公章处，投标人均应使用CA锁加盖投标人单位电子印章。要求þ法定代表人、¨经营者或þ授权代表签字或盖章的，若盖章的可加盖物理章或电子印章。 2.联合体投标的，除联合体协议书格式之外的仅由联合体牵头人加盖电子印章即可。 |
| 14 | 投标文件的 上传和递交 | 1.“电子加密投标文件”的上传、提交 ⑴.投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”。 ⑵“电子加密投标文件”上传提交后，投标人可自行打印投标文件接收回执单。 2.“备份投标文件”U盘的密封包装、递交 ⑴“备份投标文件”U盘须密封包装，封套上标注“项目名称、投标单位名称”并加盖单位公章。 ⑵递交地点：杭州市拱墅区大关路179号远洋国际中心A座17楼1706室。收件人：陈梦菲，15958022331。 ⑶递交形式：快递。快递接收人签字时间为送达时间。 3.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。 |
| 15 | 投标文件 是否退还 | 投标截止时间至，存在以下情形之一的不予开标，投标文件退还： （1）提交投标文件的投标人少于3个的； （2）因网络、系统、电力等不可抗力因素延期开标的。 |
| 16 | 投标文件的 拒收情形 | 1.逾期上传或递交的、未上传至指定平台或递交至指定地点的； 2.未按照招标文件要求加密或密封的； 3.存在下列情况之一的，视为拒收： （1）电子投标文件无法解密的； （2）电子投标文件解密后无法正确读取的； （3）电子投标文件无法导入成功的； （4）投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，视为拒受。 （5）投标文件份数不符合招标文件要求。 |
| 17 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）投标人在开标流程https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding)，如在时间起30分钟内登录政采云平台进行电子投标文件解密，解密电子投标文件时须插入CA锁。(详见规定时间未解密成功请及时通知代理单位采用备份投标文件，备份投标文件仍未解密成功的或在规定时间未解密成功且未联系单利单位的视为拒收。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标人如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 |
| 18 | 提疑与答疑 | 1.潜在投标人已依法获取的招标文件的，如对招标文件有疑问的，请于2022年02月17日17:00时前提出，以书面（加盖公章）扫描件和word文档形式（发送至邮箱787629918@qq.com）。 2.采购人将委托采购代理机构把答疑澄清或者修改的内容于2022年02月14日17:00时前以更正公告形式在公告发布网站发布。答疑澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制，发出之日至提交首次投标文件截止时间不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次投标文件截止时间，具体以更正公告为准。 |
| 19 | 投标截止时间/投标地点 | 见采购公告。 |
| 20 | 开标时间 开标地址 | 见采购公告。 |
| 21 | 评标方法 | þ综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列。 ¨最低评标价法。评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。 |
| 22 | 中标候选人 | 数量：1名； þ综合评分法。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。 ¨最低评标价法。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。 |
| 23 | 中标人 | þ招标人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由招标人采取随机抽取的方式确定。 ¨书面授权评标委员会直接确定中标人。 |
| 24 | 中标结果 公告 | 中标人确定之日起2个工作日内，将在发布招标公告的平台发布中标公告，公告期限为1个工作日。 |
| 25 | 合同签订 时间 | 中标通知书发出后30日内。 |
| 26 | 履约担保 | 履约担保是否缴纳：þ是；¨否。 金额：年度合同价的5%（不高于5%）/标项。 形式：本项目采用以下一种方式： （1）保函：杭州地区注册的银行（含总行、分行、支行）、保险公司出具的保函。保函的格式和内容须经招标人确认； （2）现金担保：必须通过中标人的基本账户以银行转账方式或支票、银行汇票的形式交缴纳。 |
| 27 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www. ccgp.gov.cn）信用信息渠道查询投标人信用记录，以开标当日网页查询记录为准。 1.信用信息查询渠道及截止时间：投标截止时间。 2.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购人或采购代理机构将现场查询投标人的信用记录，并采取必要方式做好信用信息查询记录和证据留存，信用信息查询记录及相关证据与其他采购文件一并保存。 3.信用信息的使用规则：采购人或者采购代理机构应当对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。 |
| 28 | 本项目落实的政府采购政策 | 1.节能环保政策（本项目不适用）： 根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库（2019）9号文，本项目如需采购“节能产品、环境标志产品品目清单”范围的产品，投标人所投的相应产品须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则投标无效。（注采购人和采购代理机构通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）与认证结果信息发布平台的链接查询认证机构和获证产品是否属实）。 # 本项目采购产品是否优先采购“节能产品、环境标志产品 # 品目清单”范围的产品：¨是；¨否。 本项目采购产品是否为政府采购“节能产品品目清单“范围中强制采购产品：¨是，具体为 / ；¨否。 2.中小企业政策： 2.1根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目属于¨农、林、牧、渔业，¨工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），¨建筑业，¨批发业，¨零售业，¨交通运输业（不含铁路运输业），¨仓储业，¨邮政业，¨住宿业，¨餐饮业，¨信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），¨软件和信息技术服务业，¨房地产开发经营，¨物业管理，¨租赁和商务服务业，þ其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） 。 2.2根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库（2020）46号的相关规定： 2.2.1供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业订立劳动合同的从业人员。 2.2.2是否为预留份额项目： ¨（1）是。¨200万元以下的货物和服务采购项目¨400万元以下的工程采购项目¨200万元以上的货物和服务采购项目¨400万元以上的工程采购项目¨专门面向中小企业采购¨专门面向小微企业采购。 本项目采用：¨整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；¨要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到 / 比例；¨要求获得采购合同的供应商将采购项目中的 / 比例分包给 / 家(一家或多家)中小企业。组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内 其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 þ（2）否。本项目非专门面向中小企业，¨货物项目小微企业报价给予 / %（6%-10%）扣除，þ服务项目小微企业报价给予10 %（6%-10%），工程项目小微企业报价给予 / %（3%-5%）扣除，用扣除后的价格参加评审。 ¨（3）本项目为适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分，评标时在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 / %（ 3%-5%）作为其价格分。 ¨2.2.3本项目为¨接受大中型企业与小微企业组成联合体、¨允许大中型企业向 / 家（一家或者多家）小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 / %（2%-3%），工程项目为 / % （1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。本项目为适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分，评标时在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 / %（1%—2%）作为其价格分。 2.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 2.2.5价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。 2.2.6在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 2.2.7接受分包的项目，享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 2.2.8符合本项目所属行业划型标准规定的中小型企业应按照招标文件附件的格式要求提供《中小企业声明函》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 |
| 29 | 中小企业信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市地方金融监督管理局、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登录杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
|  |  | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 30 | 账号注册 | 潜在供应商需在浙江政府采购网http://www.ccgp-zhejiang.gov.cn/进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求。中标人应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）进行注册，成为正式入库的供应商，否则将无法进行合同备案及付款。 |
| 31 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于招标人。 |
| 32 | 其他 | 1.本项目投标所产生的一切费用由投标人承担，未中标单位不设补偿费。 2.招标人向投标人提供的有关资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资源，投标人在此基础上作出的推论、理解、结论概不负责。各投标人的本次投标成果，无论是否中标，均归招标人所有。投标必须在投标文件中对此予以承诺。 投标人应对投标内容所涉及的一切知识产权承担责任，并负责保护采购单位的利益不受损害，一切由于侵权引起的法律、诉讼、裁决和所发生的费用均与采购单位无关。 þ3.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 4.供应商母公司（总机构）或者同一母公司下属的其他子公司（同一总机构下属的其他分支机构）的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等不作为供应商的资信文件。 5.若招标文件资格条件中规定区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业允许参加本项目投标的，其营业执照负责人签署的相关投标资料与本招标文件规定由法定代表人签署的文件材料具有同等效力。 6.同品牌投标处理 6.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，评标委员会采取随机抽取方式确定，其他投标无效。 6.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，投标报价最低的投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分和投标报价均相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 ¨6.3本项目为单一产品采购。 ¨6.3本项目为非单一产品采购项目，根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品为/。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。 7.企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银监局、市金融办、市经信委共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，供应商若有融资意向，详见本招标文件尾页《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登陆杭州市政府采购网（http://cg.hzft.gov.cn）“中小企业信用融资”专栏，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 8.采购文件中打★条款为重要条款，不得负偏离。 9.供应商响应的产品或服务技术指标，除采购文件明确以承诺、声明或直观表现形式外，供应商应当尽可能提供投标产品的检测报告、产品使用说明书、用户手册、技术指标其他书面阐述等材料予以佐证。若佐证材料有矛盾或者前后不一致，优先按照检测报告、产品使用说明书、用户手册、技术指标其他书面阐述的先后解释或佐证材料为准。 10.采购人采购进口产品时，必须在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意后，才能开展采购活动。在采购活动开始前没有获得财政部门同意而开展采购活动的，视同为拒绝采购进口产品。本项目¨是¨否允许进口产品采购。（本项目不适用） 11.中标人在领取中标通知书提供纸质投标文件三份（电子投标文件打印，装订成册，采用胶订或线订；封面再加盖单位公章（物理章）。 12.须知前附表和文件其他内容不一致的，以前附表为准。 13.现场踏勘：投标人可自行踏勘现场。 14.对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。 |
| 33 | 演示视频是否要求 | ☑否。 ¨是。供应商应将 演示进行¨录制¨现场钉钉直播演示，并由投标文件中的项目组人员进行演示讲解，时间不超过5分钟。 演示方式： ¨采用视频录制方式的，用U盘介质储存快递或邮寄至代理机构，视频中项目经理应出示身份证。未派遣投标文件中的项目组工程师进行演示讲解或未提供身份证明的，评分项不得分。 ¨采用现场钉钉直播演示的。开标后，项目组工程师请加钉钉号 ，请求发送后，代理工作人员将通过好友验证。工程师直播讲解前，首先进行身份信息直播核对。未派遣投标文件中的项目组人员进行直播演示讲解或未提供身份证明的，评分项不得分。 |
| 34 | 方案讲解 是否要求 | R否。 ¨是。投标人应派遣项目经理在评标期间根据提交的技术方案进行方案讲解，时间不超过/分钟。因疫情原因，采用现场钉钉直播讲解方式。开标后，项目经理请加钉钉号/。请求发送后，代理工作人员将通过好友验证。项目经理直播讲解前，首先进行身份信息直播核对。未派遣投标文件中的项目经理进行直播讲解或未提供身份证明的，评分项不得分。 |
| 35 | 样品是否 要求提供 | R否。 ¨是。本项目要求提供样品：/。评标委员会将根据评标方法及评分标准的规定对样品的进行评审。未提供样品的，评分项不得分。 （1）供应商应当在投标文件递交截止时间前完成样品的递交，递交时间以送达接受时间为准。若超过投标文件递交截止时间，不予接受。递交地点：/。样品接受现场递交，递交人应提供授权委托书（格式可按照法定代表人授权委托书，样品递交人和投标代表可非同一人）。 （2）包装方式不作要求，样品上面标明供应商名称、样品名称，材质，品牌，可随样品一起提供相应检测报告（如有）。 （3）采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人、采购机构将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （4）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自行承担。 |
| 36 | 代理服务费 | - 经公开招标,本项目采购代理服务费为16250元。 - 采购代理服务费由中标供应商在领取中标通知书时支付。 |

- 一、总 则

- 1. 项目说明

1.1 项目说明见投标须知前附表（以下称“前附表”）第1项所述。

1.2 杭州市市政设施管理中心为本项目的采购人（合同中的甲方），浙江豪圣建设项目管理有限公司为采购代理机构，自愿参加本次项目投标的单位为投标人，经评审产生并经确定的投标人为中标人，签订合同后的中标人为供应商（合同中的乙方）。

1.3 潜在投标人获取招标文件后，必须按照国家《保密法》以及保密工作的相关规定，对招标文件内容应承担保密义务，维护采购人的权益，发生窃、泄密事件潜在投标人应承担相应的法律责任。

1.4 投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在提疑截止时间前提出。

1.5 投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

- 2. 采购方式

公开招标。

- 3. 定义

3.1 “采购人”、“采购单位”或“招标人”系指杭州市市政设施管理中心。

3.2 “采购代理机构”系指浙江豪圣建设项目管理有限公司。

3.3 “投标人”系指响应本次招标采购，参加本次投标的单位。

3.4 “货物”系指投标人按招标文件或合同要求，须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器、备件、配件、工具、手册及其他技术资料和文字材料。

3.5 “服务”系指招标文件或合同规定投标人须承担的本项目服务以及其他项目采购需求规定的服务。

3.6 “书面形式”包括信函、传真、电邮等。

- 4. 投标费用

投标人需自行承担涉及投标的一切费用。

- 二、招标文件

- 5. 招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件

第一部分 采购公告

第二部分 投标须知

第三部分 项目技术规范和服务要求

第四部分 合同主要条款

第五部分 应提交的有关格式范例

5.2 投标人应认真审阅招标文件中所有的内容，如果投标人编制的投标文件没有从实质上响应招标文件的要求，其投标文件将被采购代理机构拒绝。

- 6. 招标文件的修改、澄清及补充

6.1 已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于前附表规定时间之前，以电子邮件的形式将加盖公章的扫描件发送给采购代理机构，采购代理机构与采购人研究后，以在财政部门指定的政府采购信息原公告发布媒体上发布更正公告或补充文件的形式告知获取招标文件的潜在投标人。

6.2 获取招标文件的潜在投标人，如对招标文件有异议，请在规定时间前以书面形式送达采购代理机构。

6.3 不论采购代理机构向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用电子邮件或补充文件或更正公告的形式，任何口头提问及答复一律无效。

- 7. 招标文件的解释

7.1 从招标文件发出至投标截止日期，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件。补充通知作为招标文件的组成部分，以在财政部门指定的政府采购信息原公告发布媒体上发布更正公告的形式告知获取招标文件的潜在投标人。

7.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人在投标截止时间至少15日前发出补充通知；不足15日的，招标人顺延提交投标文件的截止时间。

- 三、投标文件的编制

- 8. 投标文件的组成

投标文件一般应当包括以下主要内容：报价文件[投标函、开标一览表等]；技术资信文件（针对本项目的技术和服务投标方案，商务技术偏离表，招标文件要求提供的其他资料等）；资格文件（证明其为合格供应商和所提供合格服务的有关资格证明文件，招标文件要求提供的其他资料）组成。

- 9. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

- 10. 投标报价

10.1 标的物：具体详见详见招标文件第三部分“项目技术规范和服务要求”。

10.2 报价

10.2.1投标报价包括完成本次采购范围内所产生的全部费用。

10.2.2报价应按不同费用构成分开填写，具体详见“投标文件格式”。

10.2.3 所投标项只允许有一个报价，不接受有选择报价的投标文件。

10.3 其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

10.4 投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。

- 11. 投标文件格式填写:

投标人的投标文件至少应包括资格文件、技术资信文件和报价文件，具体内容见“第五部分”。

- 12. 投标文件修改与撤回

12.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

12.2 投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

- 13. 投标有效期

13.1 自投标截止日期起，至前附表规定的日期内有效。

13.2 在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

- 四、投标文件的递交

- 14. 投标文件的编制和签署

14.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

14.2投标人应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《技术资信文件》中不得出现本项目投标报价，否则视为无效。

14.3本文件《第五部分  应提交的有关格式范例》中有提供格式的，投标人须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第五部分  应提交的有关格式范例》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

14.4 投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容所引起的后果由投标人负责。

14.5 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- 15. 投标文件的签章

15.1投标文件的签章：见《前附表》。

15.2 投标文件应加盖投标人电子印章。

15.3电子签章操作指南详见“政府采购云平台”帮助文档附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

16. 投标文件的形式：见《前附表》。

- 17. 投标文件的备选方案

17.1 投标人不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

- 五、开 标

- 18. 开标

18.1 采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有投标人均应当准时在线参加（无须到开标现场）。投标人如不参加开标的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

- 18.2 开标流程（第一阶段）

18.2.1向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

18.2.2 第一阶段开标结束，在线公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由、商务技术部分得分。

18.3 开标流程（第二阶段）

18.3.1解密符合性审查、商务技术评审有效投标人的报价文件，在线公布开标结果。

开标结束后，如发现开标结果与报价文件不一致者，由评标委员会根据报价文件内容进行纠正。

18.3.2在线开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实，并计算得分。

18.3.3评审结束后，在线公布综合得分。

- 投标文件鉴定

19.1 评标委员会只根据投标文件本身的内容来判定投标文件的响应性，而不寻求外部的证据。

19.2 对于投标文件中不构成实质性偏差的、细微的不正规、不一致或不规范，招标人及评标委员会可以接受，但这种接受不能影响评标时投标人之间的相对排序。

19.3 如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，招标人及评标委员会将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

19.4本项目采用资格后审制。经开标后递交至评标委员会的投标文件，接受相关资格检查，并有可能在评标过程中被认定为无效。

- 六、资格审查

- 20. 资格审查

20.1采购人或代理机构依据法律法规和招标文件的规定对投标人的资格进行审查。资格审查通过的投标人的技术资信文件进入符合性审查、商务技术评审。

20.2投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。如投标文件被确认为无效，招标人将及时通知该投标人。

20.3通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人信用记录，以开标当日网页查询记录为准。经查询投标人列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内的，其投标无效。

20.4通过“国家企业信用信息公示系统”网站查询投标单位之间关系，以开标当日网页查询记录为准。经查询，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动，其投标无效。

投标文件被认定无效的投标人法定代表人或其授权代表应确认，不确认的视为认同。

- 七、评 标

- 21. 评标原则

21.1 竞争优选；

21.2 坚持公平、公正、科学合理的原则；

21.3 价格合理，方案、产品先进可行；

21.4 反对不正当竞争；

21.5 投标报价是中标的一个重要因素，但不保证最低报价中标。。

- 22. 评标组织

招标人依法组建由5人及以上（预算金额1000万元及以上的7人及以上）奇数的人员组成的评标委员会，负责对投标文件进行审查、质询、评审和比较等，以及协助答复质疑。评标委员会由采购单位代表和政府采购咨询专家组成，其中政府采购咨询专家人数不少于成员总数的三分之二。

- 23. 评标纪律

23.1 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将按照评标原则的要求，公正、平等地对待所有投标人。

23.2 所有评标人员应忠于职守、廉洁自律、秉公办事、不徇私情。

23.3 评标人员不得接受或参加投标人或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

23.4 评标期间，评标人员不得随意出入评标地点、与外界通讯、会客等。

23.5 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购机构人员及评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标资格。

23.6 为保证评标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人或与中标结果有利害关系的人进行私下接触。在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得将评标情况扩散出评标委员会以外。

23.7 评标过程中，当发表结论性意见时，先听取专家评委意见，用户评委随后发表意见。评标专家对投标人的优劣情况，以及认为差异较大的情况等，应以书面意见做出真实、专业、诚恳负责的表述，不得违背客观、公正的原则。

23.8 评标结束后，各评标人员应将全部资料整理上交采购人，严禁将评标过程中的任何资料带出评标现场向投标人或其他单位提供。

23.9 在中标结果公布前应对评标委员会成员名单予以保密。

23.10 评标委员会对各投标人的商业秘密予以保密。

23.11 评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

23.12 在整个评标过程中，投标人企图影响招标结果的任何活动，可能导致其投标失败。如有违法行为，将依法追究其法律责任。

- 八、确定中标人

- 24. 确定中标人

24.1招标代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。招标人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由招标人采取随机抽取的方式确定。

24.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐中标候选人为中标人。

24.3若排名第一的中标候选人有下列情形之一的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动：

①自动放弃中标；

②因不可抗力提出不能履行合同；

③不能按照招标文件要求提交履约保证金；

④中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的。

24.4中标人有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，已确定中标或者成交供应商但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

24.5对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

24.6中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

- 25. 中标通知书

25.1 确定中标人后，采购代理机构将在发布采购公告的网站上公布中标结果，结果公告期限为1个工作日。同时，采购代理机构向中标人签发中标通知书。

- 九、合同签订及其他

- 26. 合同授予

26.1本项目的合同将授予按本须知第24款所确定的中标人。

26.2中标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的、不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约、借故拖延拒签合同、不按招标文件要求提交履约担保、被查实存在影响中标结果的违法行为等情形不符合中标条件的，采购人依法重新组织招标或经批准按其他方式执行。

- 27. 签订合同

27.1中标人应按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

27.2招标文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标人法定代表人或授权代表签字确认的询标回复和承诺及中标通知书均作为合同组成部分。

- 履约担保

28.1签订合同同时向采购人提供履约担保。

28.2履约担保金额、形式详见须知前附表。

28.3合同履约完毕后，退还履约担保。

- 29. 采购方式改变

公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，不得继续评标。除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、招标代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

- 30. 售后服务考核

按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部第87号令）及相关财政监管部门管理规定，对供应商进行考核，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和采购文件规定的，一经查实，采购人将视情况终止合同。

- 十、质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)和《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》（浙财采监[2012]18号）的规定，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

- （一）供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人、采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- （二）供应商质疑

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

2.供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，否则不予受理。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）供应商认为采购公告信息（含供应商资格条件）使自己的权益受到损害的，指公告期限届满之日。

（2）采购文件使自己的权益受到损害的，指获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）；

（3）供应商认为更正公告更正内容使自己的权益受到损害的，指更正公告发布之日；

（4）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

3.对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出；

4.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

5.采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

6.询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

- （三）供应商投诉

1.供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

2.质疑供应商对采购机构的答复不满意或者采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

3.未尽事宜，按政府采购的有关法律、法规和规定。

- 第三部分 项目技术规范和服务要求

一、规章制度和技术规范

1.《城市道路管理条例》国务院令第198号

2.《中华人民共和国道路交通安全法》主席令 四十七号

3.《城市桥梁检测和养护维修管理办法》建设部2003年118号令

4.《浙江省城市道路管理办法》省政府令第145号

5.《杭州市市政设施管理条例》（2005年）

6.《杭州市城市排水管理办法》（杭州市政府令第163号）

7.《杭州市地下管线盖板管理办法》（杭州市政府令第 171 号）

8.《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》（GB1589-2016）

9.《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）

10.《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）

11.《杭州市高架道路养护技术规程》（HZCG09-2007）

12.《杭州市城市桥涵安全保护区域管理规定》（杭政办函〔2010〕141号）

13.《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ 68-2016）

14.《杭州市城市排水管渠及泵站养护技术规程（试行）》（CJS-05-2000）

15.《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）

16.《电力设备预防性试验规程》（DL/T596-1996）

17.《特种设备安全监察条例》国务院令第549号

18.《电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范》（GB/T 18775-2009）

19.《杭州市城市隧道养护技术规程》(CSC06-2005)

20.《杭州市城市桥梁隧道养护管理标准（试行）》(杭城管〔2011〕119号)

21.《杭州市突发公共事件总体应急预案》

22.《杭州市城区抗雪防冻应急预案》

23.《杭州市城区防汛防台应急预案》

24.《杭州市城市桥梁隧道突发事件应急预案》

25.《杭州市政府采购履约验收暂行办法》（杭财采监〔2019〕10号）

26.其它相关技术标准和规章制度以及新颁布的相关规程、规范和国家有关标准的规定。

二、拟投入本项目的主要设施要求

项目主要设施配备要求表

| 序号 | 设备名称 | 最低数量要求 | 响应要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程车 | 5辆 | 5辆24小时驻场服务。 |  |
| 2 | 登高车 | 1辆 | 1辆24小时驻场服务。 |  |
| 3 | 沥青保温车 | 1辆 | 1辆24小时驻场服务。 |  |
| 4 | 多功能车 | 2辆 | 2辆24小时驻场服务，其他30分钟到达养护现场。 |  |
| 5 | 机扫车 | 2辆 | 2辆24小时驻场服务。 |  |
| 6 | 高压冲水车 | 1辆 | 至少1辆24小时驻场服务。 |  |
| 7 | 清雪设备 | 2辆 | 至少1辆24小时驻场服务，其他30分钟到达养护现场。 |  |
| 8 | 封道防撞车 | 2辆 | 2辆24小时驻场服务。 |  |
| 9 | 铣刨机 | 1台 | 30分钟到达养护现场。 |  |
| 10 | 摊铺机 | 1台 | 30分钟到达养护现场。 |  |
| 11 | 压路机 | 1台 | 30分钟到达养护现场。 |  |
| 12 | 吊车 | 1辆 | 30分钟到达养护现场。 |  |
| 13 | 侧壁清洗车 | 1辆 | 30分钟到达养护现场。 |  |
| 14 | 水泵 | 2台 | 30分钟到达养护现场。 | 排水量150立方/小时及以上 |
| 15 | 融雪剂撒布机 | 1台 | 30分钟到达养护现场。 |  |
| 16 | CCTV检测仪 | 1台 | 30分钟到达养护现场。 |  |

如中标，以上车辆和设备（除水泵、CCTV检测仪）均应配置GPS定位系统并接入统一定位平台。

- 第四部分 合同主要条款

合同编号：

市政设施养护合同

发包人：  杭州市市政设施管理中心

承包人：

设施名称：市管大型桥隧（紫之隧道）标市政设施养护

合同价：           万元

养护期限：      年  月  日起至      年  月  日止

年度合同价（合同价÷3）：          万元

合同第   次签订：   年  月  日起至      年  月  日止

签订日期：   年   月   日

市政设施养护合同

发包人：杭州市市政设施管理中心（以下简称甲方）

承包人：                      （以下简称乙方）

为做好                           设施的养护、维修，确保市政设施完好、整洁，甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及其他有关规定，遵循公平和诚实信用的原则，就                          设施的养护及应急处置等事项协商一致，订立本合同。

一、养护范围

杭州市区范围内的紫之隧道设施养护工作，具体详见设施工程量清单表。养护范围包括设施主体及其附属设施（含汽车西站地道及隧道连接桥梁等），具体以《设施界线图》为准；

设施巡查范围包括设施养护范围、桥梁投影面积、设施安全保护区域。

二、养护内容

养护内容包括根据相关规范开展的日常巡查、养护维修、常规定期检测、大中修、保洁、绿化养护、应急保障（如防汛抗台、抗雪防冻）、节日保障和甲方要求的临时性养护任务和技术档案等。

三、养护承包方式

（一）乙方在确定的范围内以包工包料的方式实施养护总承包。

（二）乙方应当按照本合同约定完成养护任务，不得向他人转包或分包，一经发现，甲方有权立即终止本合同。乙方因设备或技术等原因无法实施的部分工作，在报请甲方同意后，委托他人实施的，乙方对分包人的所有行为负全责。由上述原因终止合同而产生的法律责任和经济损失由乙方承担。

（三）养护所需一般材料、成品、设备等，均由乙方自行解决，必须符合有关养护及施工技术规程、规范要求，但特殊材料及新工艺、新材料需报甲方认可。

四、合同价和年度合同价

合同价：           万元

年度合同价（合同价÷3）：          万元

- 养护期限

养护期限：      年  月  日起至      年  月  日止

合同第   次签订：      年  月  日起至      年  月  日止。合同一年一签订，乙方年履约验收通过的，则甲方予以续签次年合同。

六、甲方的权利、职责与义务

（一）对乙方日常养护的质量、安全工作及资料台帐进行定期或不定期的检查，并对设施完好和运行安全情况进行月度、年度考核；发现乙方未按规范要求进行养护或设施处于不良状况时，应立即要求乙方限期采取措施整改。

（二）审阅乙方的年度和月度养护计划，检查养护计划执行情况；审定乙方上报的养护工作量；审核和下达大中修计划，对工程质量安全情况进行监督管理，并组织验收。

（三）在有必要的情况下，可要求乙方对设施进行特殊养护。

（四）向乙方提供有关市政设施养护所需的竣工资料和规范性文件，及考核办法，下发各类报表样式，指导乙方健全内业资料。

（五）帮助协调处理养护工作中与相关单位的协调配合，以及人为因素、自然因素造成的设施损坏和侵害事件。

（六）对养护工作中采用新工艺、新材料、新方法的适用性、安全性进行审查。

七、乙方的权利、职责与义务

（一）养护费用。按照本合同确定的养护范围，根据考核情况取得相应的养护经费。

（二）养护配备。按采购文件等要求配备技术熟练、经验丰富的项目负责人、各类专业技术人员和技工，并保持相对稳定，如果需要更换项目负责人或项目技术负责人，应事先书面报请甲方同意；甲方有权要求乙方撤换不能胜任工作或玩忽职守、不负责的工作人员；养护期间应保证与养护设施相匹配的机具设备，不得另作他用。

（三）养护计划。编制年度、月度养护计划，经甲方审定后安排日常养护工作，在每月月底前报送当月完成的工作量和下月的计划。

（四）日常养护。按照本合同的各项规定，精心组织养护，掌握合同养护范围内设施状况，及时发现、防止和处理设施缺陷，确保市政设施完好和安全运行。

（五）日常巡查。建立巡查部门，配备巡查车、望远镜、照相机等仪器设备，对巡查范围内设施按有关规定进行巡查，在重大活动期间和节假日应加大巡查频率，必要时采取监护措施，有特殊情况及时报甲方。

（六）定期检测。按照相关规范和标准，建立定期检测部门，配备检测车、登高车、望远镜、水准仪、全站仪、索力仪、裂缝观测仪等仪器设备，编制检测计划，对主体及附属设施进行定期检测、评价，更新设施量、资料卡，编制检测评价报告，以全面掌握设施安全状况；对于没有能力进行检测的项目，经甲方书面认可后，外包有资质的单位实施，所需费用以及风险由乙方承担。

（七）大中修。按年度养护经费总额的15%编制年度大中修计划，并报甲方审核。在接到甲方下达的大中修项目计划一个月内，编制施工方案和预算，经甲方批复后组织施工，项目完成并通过竣工验收后，提交完整的竣工资料。

（八）应急抢险及服务保障。建立应急抢险及服务保障机制，成立应急抢险及服务保障领导小组和队伍。认真做好抗雪防冻、防汛抗台及突发事件的应急处置工作，确保人员、设备、材料“三落实”，做好数据、图片和台帐的记录、存档工作，及时反映情况，严格服从甲方的统一指挥和安排。配合做好大型公共活动的服务及安全保障工作。

（九）设施保护。乙方有责任发现并及时制止合同范围内所有设施遭意外事故或人为等因素导致的损坏和侵害，做好调查、赔偿、修复等工作，并通知甲方和相关部门。对在养护范围内，合同范围外的设施（如随桥（路）管线、桥下仓库、盲流等），有巡查、告知和督促的责任，若设施损坏而查找无主的，应按甲方要求进行整治。

（十）投诉处理。建立24小时值班制度，及时处理12345、数字城管及三来件等交办事项，保证办结率和回复率达到100%，满意率98%以上。

（十一）档案资料。以单座设施为单位建立养护档案，健全日常养护、巡查等作业的文字和影像记录，做好台帐的整理和归档工作，建立养护活动的“追溯机制”，以备检查。每年底对日常养护、特殊情况、突发事件、服务保障、定期检测、大中修、应急抢险等工作进行总结，形成年度养护报告并存档。

（十二）养护技术。养护中，力求采用成熟的工艺、材料和方法，对全部现场作业和施工方法的适应、稳妥和安全性承担全部责任。

（十三）在实施和完成本合同的养护作业过程中，遵守国家、省、市颁布的法律、法令、条例以及有关规定，遵守有关部门的规章细则等，养护操作中涉及的有关审批及协调手续由乙方办理，由于乙方违反上述有关规定而导致各种罚款和责任，由乙方自行负责。

（十四）其它。配合甲方做好合同范围内设施管养过程中涉及的相关工作，并为甲方实施的检测、设施改善等工作提供协助；配合甲方做好新建设施的验前检查等提前介入工作。

八、养护质量标准和要求

根据《城市道路管理条例》国务院令第198号、《中华人民共和国道路交通安全法》主席令 四十七号、《城市桥梁检测和养护维修管理办法》建设部2003年118号令、《浙江省城市道路管理办法》省政府令第145号、《杭州市市政设施管理条例》（2005年）、《杭州市城市排水管理办法》（杭州市政府令第163号）、《杭州市地下管线盖板管理办法》（杭州市政府令第 171 号）、《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》（GB1589-2016）、《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）、《杭州市高架道路养护技术规程》（HZCG09-2007）、《杭州市城市桥涵安全保护区域管理规定》（杭政办函〔2010〕141号）、《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ 68-2016）、《杭州市城市排水管渠及泵站养护技术规程（试行）》（CJS-05-2000）、《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009)、《电力设备预防性试验规程》（DL/T596-1996）、《特种设备安全监察条例》国务院令第549号、《电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范》(GB/T 18775-2009)、《杭州市城市隧道养护技术规程》(CSC06-2005)、《杭州市城市桥梁隧道养护管理标准（试行）》(杭城管〔2011〕119号)、《杭州市突发公共事件总体应急预案》、《杭州市城区抗雪防冻应急预案》、《杭州市城区防汛防台应急预案》、《杭州市城市桥梁隧道突发事件应急预案》、《杭州市政府采购履约验收暂行办法》（杭财采监〔2019〕10号）等以及新颁布的相关规程、规范和国家有关标准的规定执行。

九、考核及支付

（一）考核

1.考核办法：管理考核采取月度考核和年度考核相结合形式进行（详见杭州市市管桥隧设施考核办法，如考核办法有更新，按最新版考核办法）。

2.警告与退出。

2.1警告。在市政设施养护作业合同期间，有下列情景之一的给予一次警告：

(1)不遵守相关法规，未按规程操作发生有责事故的。

(2)遇有重大活动或突发事件时，未按要求落实作业机具和人员，保障不力而造成不良影响的。

(3)职能部门检查发现抄告问题未限期整改到位的。

(4)管理混乱，发生管养人员集体上访的。

(5)设施处于不良状况危及安全、养护质量问题危及安全或引起问责的。

(6)累计两次未按要求完成甲方交办任务的（以任务单为准）。

(7)累计两次媒体负面报道的。

(8)24小时驻场服务车辆发现一次未到位的。

(9)30分钟内响应现场服务车辆累计两次未及时到场服务的。

2.2退出。在市政设施养护作业合同期间，符合以下之一的，甲方可提前终止养护合同，并保留追究责任的权利：

(1)组织管理机构、人员素质、养护人数及机具设备等与投标承诺不符，无法完成养护任务的。

(2)同一养护项目在合同期内累计被警告3次的。

(3)合同期内连续两个月考核在85分以下或累计四个月考核在85分以下的。

（4）发生有责安全事故的。

（二）养护经费支付

1．日常养护经费按季度支付：养护费用原则上按季度支付，每季度拨付20%年度养护经费（年度养护经费为：年度合同价扣除未接管设施养护经费）。具体按照财政资金到位情况支付。

2. 在合同期间，出现下列事件之一的给予扣款处罚，问题重复出现加倍扣款：

在国家、省、市级检查中，每查处1件有责问题的，分别扣30000、20000、10000元；被国家、省、市主流媒体曝光经核查属实的，每件分别扣30000、20000、10000元；被省、市级主要领导批示、批评的，每件分别扣20000、10000元； 被甲方抄告的问题，每件扣5000元；被多位市民（3名以上，含3名）有责投诉的每件扣5000元。

3.实际养护经费与养护项目月度考核和年度考核挂钩。

（1）月度考核养护扣款

K=0.8×90−x12×100×F(x<90)

X为月度考核分数, F为年度合同价（合同价÷3），K为月度考核养护扣款

（2）年度考核养护扣款：

Kn=0.2×n×90−y12×100×F(y<90)

Y为年度考核分数,F 为年度合同价（合同价÷3），为年度考核养护扣款，n为当年养护月数。

4.当年实得养护费用为当年年度合同价扣除考核扣款、未接管设施养护经费和处罚扣款，余款原则上在下一年度的6月底前结清。具体按照财政资金到位情况支付。

5、在合同签订时，尚未接管设施养护经费自接收管理之日起计算。

6．大中修经费支付：

大中修费用不少于年度养护经费的15%。大中修按年度下达的要求计划执行，乙方在实施前应编制施工方案和预算，待甲方批复后予以组织施工。

十、安全、文明施工

（一）为确保安全、文明施工，应该本着“安全第一，预防为主”的原则，建立安全管理组织体系；严格贯彻国家、省、市和劳动保护、安全生产部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、法规、条例、规定等执行。

（二）合同期间，甲乙方应签订《养护项目安全责任书》。由于乙方安全措施不力、养护工作不到位、违反安全操作规程而导致责任事故或伤害，所发生的费用均由乙方自负，甲方保留追究责任的权利。

十一、其他

（一）履约保证金

1．签订合同后10个工作日内，乙方须向甲方交纳相当于年度合同价5％的履约保证金。

2．乙方如未按时交纳履约保证金，甲方有权撤销其中标/成交资格，并根据谈判小组确定的成交候选人名单与下一顺序单位商谈合同，或报请批准后另行采购。

3．履约保证金采用以下第   种方式

（1）保函：杭州地区注册的银行（含总行、分行、支行）、保险公司出具的保函。保函的格式和内容须经甲方确认；

（2）现金担保：必须通过乙方的基本账户以银行转账方式或支票、银行汇票的形式交缴纳。

4.履约保证金在合同期满且履约验收合格后无息退还（如有违约扣款，则违约款扣除）。

（二）下列内容不包括在本合同养护经费内

1．不可抗力或非乙方人为因素造成设施损坏需抢修或维修，经甲方核实同意发生的抢修费用。

2．经上级审批立项的专项工程费用。

3.配合甲方完成本合同约定养护内容以外工作所发生的费用。

（三）人员代表

1、发包人代表：

姓    名：         ；

身份证号：          ；

职    务：           ；

联系电话：      　  ；

电子信箱：          ；

通信地址：           。

2、承包人项目负责人：

姓    名：         ；

身份证号：            ；

职    务：            ；

联系电话：             ；

电子信箱：             ；

通信地址：               。

（四）本合同在履行过程中如有未尽事宜或需变更合同内容，双方可另行签定补充协议，与合同具有相同的法律效力。

（五）在合同履约过程中，双方如发生争议，应当协商解决，协商不成的，采用下列第（2）种方法解决。

（1）提交杭州仲裁委员会仲裁；

（2）依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

（六）本合同自双方法定代表人或授权代表签字、加盖单位公章后生效，合同期满后失效。

（七）本合同一式八份，甲乙双方各执四份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                              地址：

法定代表人：                        法定代表人：

电话：                              电话：

日期：      年  月  日              日期：      年  月  日

合同鉴证方（招标代理机构）:

法定代表人或主要负责人:

鉴证日期:   年  月  日

合同附件

廉政协议

甲方：杭州市市政设施管理中心

乙方：

根据国家、省、市有关廉政建设的规定，为做好                       项目的廉政建设，保证财政资金的安全和有效使用以及投资效益，甲乙双方订立本协议，具体如下：

第一条  甲乙双方的权利和义务

（一）甲乙双方应当自觉遵守党的纪律、国家法律及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行合同文件，按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反政府采购管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话（甲方：0571-85808123 乙方：              ），监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，及时提醒对方纠正。

（六）发现对方严重违反本协议义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 甲方义务

（一）严格执行中央政治局审议通过的《关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》。

（二）甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

（三）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方处报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（四）甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动，不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（五）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（六）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（七）甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方项目有关的材料设备供应、项目分包等经济活动。

（八）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同外的材料和设备。

第三条  乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金，有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（五）乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就项目招投标、项目采购、项目费用、材料设备供应、采购量变动、项目验收、项目质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

（六）乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入高档娱乐性场所。

第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方及其工作人员违反本协议，依据有关规定、给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议财政部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的政府采购市场等处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

(三）因乙方违反本协议或者采用不正当的手段给甲方造成损失的，由乙方负责赔偿损失，甲方有权追缴乙方获得的不正当利益，并根据情节和后果要求乙方支付3万元至5万元的违约金。

第五条  本廉政协议作为合同的附件，与合同具有同等法律效力，经协议双方签署后立即生效。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人                             法定代表人

或委托代表人：                         或委托代表人：

年    月    日                               年    月    日

- 第五部分 应提交的有关格式范例

投标文件封面

投标文件

¨资格文件¨报价文件¨技术资信文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖单位公章）：

投标人法定代表人姓名（签字或盖章）：

年  月  日

- 报价文件

目录

（1）投标函；

（2）投标（开标）一览表；

（3）投标价格组成明细表；

（4）中小企业声明函（中小微企业提供）、监狱企业声明函或残疾人福利性单位声明函(若有）；

（5）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

- 一、投标函

（招标人）          ：

（投标人全称）授权                    （全权代表姓名）              （职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的 （项目名称，项目编号）招标的有关活动，并对此项目的（标项名称）进行投标。为此：

1、我方同意在投标须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（2）特定资格条件。

3、提供投标须知规定的全部投标文件，包括：

电子加密投标文件一份，备用投标文件    份。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

5、我方将按照招标文件的所有要求，提供货物/服务。

6、我方已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

7、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如果有）、参考资料及有关附件，确认无误。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：

供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a）提供虚假材料谋取中标、成交的；

b）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

供应商有前款第a）至e）项情形之一的，中标、成交无效。

10、本投标文件及其所附文件涵盖了我方要约的全部内容。

11、我方要约有效期为自投标截止日起90天。

以上承诺如有虚假，给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我单位中标资格的处理。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人姓名（签字或盖章）：

年  月  日

联 系 人：                     联系电话：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

注：未按照本投标函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。

- 二、投标（开标）一览表

投标（开标）一览表

项目名称：

项目编号：

单位：元

| 序号 | 设施项目 | 年维护费(元) | 年数 | 总价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市管大型桥隧（紫之隧道）标市政设施养护 | 元/年 | 3 | 元 |  |
| 投标总价（大写）： |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖单位公章）：

投标人法定代表人姓名（签字或盖章）：

年  月  日

- 三、投标价格组成明细表

投标报价明细表

项目名称：

项目编号：

价格单位：（人民币）元

具体见附件一 工程量清单报价表。

注：

1）报价应包括项目涉及的一切相关费用，投标人可根据实际需求自行扩展明细表或增加明细表内容。如不列明详细报价，则视为已含入各分项报价里。

2）表中不得有给予采购人的赠品、回扣或者与本项目采购无关的其他商品、服务。

3）各分项报价应合理，且不得低于成本。

投标人名称（盖单位公章）：

投标人法定代表人姓名（签字或盖章）：

年  月  日

- 四、中小企业声明函、监狱企业声明函或残疾人福利性单位声明函(若有）；

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加杭州市市政设施管理中心的（项目名称、标项号）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

具体情况如下：

市管大型桥隧（紫之隧道）标市政设施养护，属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目属于其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
。

监狱企业声明函

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：。

本公司为参加    （项目名称、标项号） 采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖单位公章）：

日期：    年  月  日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的   （项目名称、标项号） 采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖单位公章）：

日  期：

注：扶持政策说明详见须知前附表。

- 技术资信文件

- 目录

前附：供应商响应表

- 一、资信文件

- 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

- 法人授权委托书

- 廉政承诺书

- 投标单位情况表及企业组织架构、企业管理制度

- 资格、资质、获得的荣誉等情况表及证明材料复制件（若有）

- 类似项目业绩一览表及证明材料复制件

- 限制招投标市场行为情况说明

- 养护基地情况，证明材料提供租赁协议或产权证书复制件

- 公司养护经验情况，证明材料提供养护合同复制件

- 公司养护业绩情况表，证明材料提供合同复制件

（10）公司安全生产管理制度，安全事故情况说明（格式自拟）

（11）商务偏离说明表

（12）供应商认为需要提供的资料

2、技术文件

针对本项目的技术和服务响应方案，履行本项目所必需的设备和技术能力的证明，技术偏离说明表，采购文件要求提供的其他资料等。

(1)供应商应提供针对项目的完整养护管理方案，并提供应急响应、资料管理专项方案、项目管理方案的制度及方案以及重大活动和节日保障方案（人员、设备配置和管理等）完整性、科学性、合理性和精细化等方面；提供高架快速路养护方案【含检查检测、养护维修等；涉及市政、绿化、环卫、电梯、消防、机电等方面）】完整性、科学性、合理性和精细化等方面；交通组织方案。

(2)桥隧设施养护管理、加固维修相关工法情况，提供工法证书复制件；“沥青供应保障情况，如有保障沥青供应的沥青砼（沥青拌合）生产企业的，提供营业执照和相关证明材料复制件。

(3)供应商应以书面形式完整准确地表述服务承诺(范围、标准及期限等)、供应商可能增加的服务承诺等，并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。

- 供应商为完成本项目组建的工作小组名单，在提交的标书中安排的人员，须为公司职员（响应文件中提供社保证明。其中项目负责人、技术负责人、每个工种专业人员的情况应该明确，提供履历，主要内容包括学历(学院、大学和其他职业教育，列出大学的名称)、工作特长(特长领域、能力取向等)、经验与业绩(包括从事相关详细规划的经验，该人员参与的时间以及在项目中的责任)，资质情况等；

(5)履行本项目所需的设备（包括软件）和技术能力的证明材料；

(6)优惠条件及特殊承诺；

(7)技术偏离说明表；

(8)关于对采购文件中有关条款的拒绝声明(如有)；

(9)供应商认为需要的其他技术文件或说明。

注：上述内容包括的相关表格及附件资料：符合采购文件要求的①资质证书(复制件)；②项目负责人、技术负责人简历表；③主要养护人员花名册；④行业培训情况；⑤社会保险费等；

注：以上目录是编制投标技术文件的基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

附：供应商响应表

项目名称：                               项目编号：

标项号：                                 标项名称：

- 供应商响应表

| 序号 | 名称 | 分值 | 评审因素 | 证明材料 | 响应内容 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 项目组团队情况（12分） |  |  |  |  |
| 1 | 项目负责人 | 3 | ①具备高级工程师及以上职称和二级及以上建造师(市政)执业资格得1.5分；②具有从事相关类似项目业绩的得1.5分。 | 类似项目指市政设施养护。证明材料提供职称证书、资格证书、项目合同（或中标/成交通知书或甲方/行政主管部门出具的相关证明材料）复制件；开标前20天内社保局出具的单位专用社保证明复制件（或社保局网站打印件）、证书复制件，须有近3个月连续社保交纳记录。 |  |
| 2 | 项目技术 负责人 | 3 | ①具有1名市政类专业高级工程师及以上职称，并有从事类似项目经历的得1分； ②具有1名园林景观类专业中级工程师及以上职称，并有从事类似项目经历的得1分； ③具有1名机电类或机械类专业高级工程师及以上职称，并有从事类似项目经历的得1分。 注：如同1人具有多项专业职称的，不重复得分。 | 类似项目经历指市政设施养护。证明材料提供职称证书、资格证书、项目合同（或中标/成交通知书或甲方/行政主管部门出具的相关证明材料）复制件；开标前20天内社保局出具的单位专用社保证明复制件（或社保局网站打印件）、证书复制件，须有近3个月连续社保交纳记录。 |  |
| 3 | 项目组人员工种 配备 | 4 | ①同时配备高压电工（持有电工证）和低压电工（持有电工证）得1分。 ②具有测量工（持有技工证）、道路养护工（持有技工证）、排水养护工（持有技工证）、登高车操作工（持有操作证）,每具有一类得0.5分，最高得1.5分。③配备消防设施操作证2本、电梯操作证1本，每本0.5分，最高1.5分。 | 证明材料提供开标前20天内社保局出具的单位专用社保证明复制件（或社保局网站打印件）、证书复制件。工种人员须有近3个月连续社保交纳记录。 |  |
| 4 | 人员 配备情况 | 2 | 根据本项目实施规模，供应商拟在本项目投入的养护作业人员（待遇须有合法权益保障）人数不少于45人的得2分。 | 证明材料提供开标前20天内社保局出具的单位专用社保证明复制件或社保局网站打印件,同时提供职工合法权益保障承诺书（格式自拟）。养护作业人员须有近3个月连续社保交纳记录（社保证明中予以标注）。 |  |
| 二 | 投入本项目的设备情况（18分） |  |  |  |  |
| 5 | 日常类 | 6 | 自有工程车≥5辆、登高车≥1辆、封道防撞车（专门用途货车）≥2辆的，每满足一项得2分，最高得6分。 | 租赁设备不得分。证明材料需提供发票（或购销合同）和各类车辆行驶证复制件。 |  |
| 6 | 专用I类 | 5 | ①自有铣刨机、摊铺机、压路机，每满足一项得1分，最高得3分。 ②自有沥青保温车≥1辆的，得2分。 | 租赁设备不得分。证明材料需提供发票（或购销合同）和各类车辆行驶证复制件。 |  |
| 7 | 专用II类 | 4 | 自有多功能车≥2辆、机扫车≥2辆、高压冲水车≥1辆、侧壁清洗车≥1辆，每满足一项得1分，最高得4分。 | 租赁设备不得分。证明材料需提供发票（或购销合同）和各类车辆行驶证复制件。 |  |
| 8 | 应急类 | 3 | ①自有或租赁的吊车、融雪剂撒布机等应急抢修机械设备的，每满足一项得0.5分，最高得1分。 ②自有清雪设备（滑移装载机或挖掘装载机或大型车辆配斜角清扫器）≥1辆的得2分，最高得2分。 | 证明材料：①自有设备：需提供发票（或购销合同）和各类车辆行驶证复制件。②租赁设备：提供各类车辆行驶证和租赁协议的复制件。 |  |
| 三 | 养护方案（28分） |  |  |  |  |
| 9 | 养护管理方案 | 5 | 根据项目管理制度及方案（人员、设备配置和管理等）的完整性、科学性、合理性、信息化和精细化等方面进行评估，得0-5分； |  |  |
|  |  | 3 | 针对本项目市政设施现状现场踏勘调查情况的完整性,全面性,得0-3分 |  |  |
|  |  | 5 | 紫之隧道设施养护方案（含检查检测、养护维修等，涉及市政、环卫、绿化、电梯等方面）和管理方案、交通组织方案完整性、科学性、合理性和精细化等方面进行评估，得0-5分 |  |  |
|  |  | 3 | 桥梁隧道养护管理实行信息化智慧管理得0-3分。 |  |  |
| 10 | 应急响应方案 | 3 | 根据防汛防台和抗雪防冻方案的科学性、合理性、针对性及可操作性进行评估，得0-2分； |  |  |
|  |  |  | 根据设施突发事件应急抢险方案的科学性、合理性、针对性及可操作性进行评估，得0-1分。 |  |  |
| 11 | 重大活动和节日保障方案 | 2 | 根据重大活动和节日保障方案的科学性、合理性、针对性及可操作性进行评估，得0-2分。 |  |  |
| 12 | 资料管理方案 | 2 | 根据资料管理方案中的设施基本资料、检查检测、养护维修、技术状况评定等方面进行评估，得0-2分。 |  |  |
| 13 | 桥隧养护维修相关工法 | 3 | 拥有省级工法每个得1分，拥有国家级工法每个得1.5分，最高得3分。 | 证明材料提供工法证书复制件。 |  |
| 14 | 沥青供应保障情况 | 2 | 具有保障沥青供应的沥青砼（沥青拌合）生产企业的，得0-2分。 | 证明材料提供营业执照和相关证明材料复制件。 |  |
| 四 | 资信部分（22分） |  |  |  |  |
| 15 | 管理体系认证（有效期内） | 3 | 通过ISO质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每个得1分，最高得3分。 | 证明材料提供等级证书复制件。 |  |
| 16 | 2019年1月1日起获得政府相关部门、行业协会颁发的荣誉 | 3 | 市政设施养护类市级荣誉的，每个得0.5分，最高得1分；省级荣誉的，每个得0.5分，最高得1.5分；获得国家级荣誉的，每个得1分，最高得3分。同个项目以最高奖项计。 | 证明材料提供获奖证书、获奖文件复制件（以获奖文件或获奖证书时间为准）。颁奖单位若为行业协会应为在民政部门正式注册的协会；若出现民政部曝光的“山寨”协会所颁发的奖项称号，则该奖项无效。 |  |
| 17 | 养护基地和苗圃基地 | 3 | 在杭州市主城区内（上城区、拱墅区、西湖区、风景名胜区）具有1600㎡以上养护基地，租赁得1分，自有得2分。 | 证明材料提供租赁协议或产权证书复制件。 |  |
|  |  |  | 在杭州地区内具有500㎡及以上苗圃基地(自有或租赁)得1分。 |  |  |
| 18 | 养护经验 | 3 | （1）具有城市隧道（单洞长3000米及以上）连续3年及以上设施养护经验的得3分，最高得3分。 （2）具有城市隧道（单洞长2000米及以上-3000米）连续3年及以上设施养护经验的得2分，最高得2分。 （3）具有城市隧道（单洞长1000米及以上-2000米）连续3年及以上设施养护经验的得1分，最高得1分。隧道单洞长1000米以下不得分。 注：以上按得分最高计，不重复得分，不累计得分。 | 证明材料提供养护合同复制件。若合同中未体现项目特征或相关数据的，则另行提供甲方证明复制件。 |  |
| 19 | 养护业绩 | 3 | （1）自2019年1月1日起具有单个合同市政设施综合养护业绩（养护工作已履行1年及以上） （1）单个合同中的城市隧道（单洞长度500米及以上）养护设施工程量5公里及以上的得3分。（2）单个合同中的城市隧道（单洞长度500米及以上）养护设施工程量3公里及以上-5公里的得2分。 （3）单个合同中的城市隧道（单洞长度500米及以上）养护设施工程量1公里及以上-3公里的得1分。养护设施工程量1公里以下不得分。 注：以上累计最高得3分。 | 证明材料提供合同复制件。若合同中未体现项目特征或相关数据的，则另行提供甲方证明复制件。 |  |
| 20 | 安全生产管理 | 4 | 制订安全生产制度，且有定期安全生产培训计划，得1分； |  |  |
|  |  |  | 有投入本项目的专职安全员，得1分； | 专职安全员证明材料提供安全员证书复制件。 |  |
|  |  |  | 自2019年1月1日起发生安全事故，造成人员受伤，受伤程度达到《道路交通事故受伤人员伤残评定》或《职工工伤与职业病致残程度鉴定标准》规定的最低标准，发生1起，得0分；未发生过的，得2分。 | 证明材料提供承诺书 |  |
| 21 | 诚信分 | 3 | 自2019年1月1日以来，曾受到政府行政主管部门限制招投标市场行为的得0分，未受到限制招投标市场行为的得3分。 | 证明材料提供供应商的供应商限制招投标市场行为的情况说明，须加盖单位公章。 |  |

投标人名称（盖单位公章）：

日期：

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

- 二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人（负责人）授权委托书

致：                ：

我           （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加    （项目名称、标项号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                             法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

（附法定代表人（负责人）及被授权人身份证正反双面复印件、授权代表在投标单位的社保缴纳证明）

投标人名称（盖单位公章）：

年    月    日

- 三、廉政承诺书

廉政承诺书

致：（采购人）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法、招标投标法、中华人民共和国民法典等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：  年  月   日

### 四 、投标单位情况表

投标单位情况表

| 单位名称 |  | 注册资金 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位详细地址 |  |  |  |  |
| 营业执照注册号 |  |  |  |  |
| 单位成立时间 |  |  | 固定资产净值： （万元） |  |
| 法定代表人 | 姓名： 职务： 职称： |  |  |  |
| 主要负责人 | 姓名： 职务： 职称： |  |  |  |
| 职工人数 |  |  |  |  |
| 具有中高级以上职称的人数 | 中级职称的人数: 高级及以上职称的人数： |  |  |  |
| 2020年度 主营业务收入 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 地址： 邮编： 电话： 传真： |  |  |  |
| 开户银行 | 名称： 账号： |  |  |  |
| 单 位 组 织 机 构 框 图 |  |  |  |  |

注：1、本表所述“职工”应为投标单位的正式全日制员工。

投标人名称（盖单位公章）：

日期：    年    月    日

### 五、资格、资质、获得的荣誉等情况表证明文件（若有）

资格、资质、获得的荣誉等情况表

项目名称：                               项目编号：

| 序号 | 资格、资质、获得的荣誉名称 | 颁发单位 | 等级 | 颁发时间 | 是否在有效期内 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，业绩证明材料见评标办法评分要求。

投标人名称（盖单位公章）：

日期：  年  月   日

- 六、类似项目业绩情况表及证明材料

类似项目业绩情况表

项目名称：                               项目编号：

| 项目名称 | 项目 类型 | 项目特征简要描述 | 养护设施工程量 | 项目投资 (万元) | 养护起始时间 | 项目地址与建设单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，业绩证明材料见评标办法评分要求。

投标人名称（盖单位公章）：

日期：  年  月   日

- 七、限制招投标市场行为情况说明

限制招投标市场行为情况说明

杭州市市政设施管理中心

我单位在自2019年1月1日起至（项目名称） 的投标截止时（没有/有）受到政府行政主管部门限制招投标市场行为。

投标人名称(盖单位额公章)：

日期： 年  月  日

注：如标后发现供应商提供的说明与事实不符合，可认定供应商提供虚假材料以无效标处理并接受贵方上报监管部门所产生的处罚结果。

### 八、投标人为完成本项目组建的工作小组名单

附表A:本项目的项目负责人/技术负责人情况表

| 姓名 |  | 近3年业绩及承担的主要工作情况 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

注：随表提交《第三部分 项目技术规范和服务要求》和《第六部分 评标办法》要求的证明材料。

附表B:本项目的项目小组人员情况表(按此格式自制)

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：投标人可按上述的格式自行编制。随表提交《第三部分 项目技术规范和服务要求》和《第六部分 评标办法》要求的证明材料。

投标人名称（盖单位盖章）：

日期：

### 九、商务技术偏离表

- 商务偏离表

项目名称：                               项目编号：

| 招标文件条目号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：供应商应根据对照招标文件要求一一对应如实填写商务响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

投标人名称（盖单位公章）：

日期：   年  月   日

- 技术偏离表

项目名称：                               项目编号：

| - 名称 | - 采购要求 | - 投标 - 响应 | - 偏离情况 | - 说明或证明材料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ...... |  |  |  |

注：供应商应根据第三部分项目技术规范和服务要求的技术指标、对照采购文件要求一一对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

投标人名称（盖单位公章）：

日期：  年  月   日

十、履行本项目所需的设备（包括软件）清单表

履行本项目所需的设备（包括软件）清单表

| 序号 | 养护设备名称 | 规格型号、额定功率(KW) | 数量(台) |  | 车牌号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 自备 | 租赁 |  |  |
| 一 | 24小时驻场服务车辆 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 30分钟到场服务车辆 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 其它 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称(盖单位公章)：

日期：     年  月   日

- 资格文件

目录

- 营业执照或事业单位法人证书副本复制件；

- 投标声明书。

- 资质证书复制件

- 安全生产许可证复制件。

备注：上述资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过。

- 一、投标声明书

投标声明书

致:（采购人）

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址            。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的 （项目名称）     项目（招标编号：            ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

二、我单位未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、我方参与本项目政府采购活动前三年内没有重大违法记录（重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚、被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚）；没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限内的。

四、本单位与采购人之间不存在下列利害关系:

A．投资关系      B．行政隶属关系      C．业务指导关系  D．其他可能影响采购公正的利害关系。

五、与本单位存在下列利害关系的供应商未参加本次采购活动:

A．法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B．法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C．法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D．法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E．法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F．法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G．存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H．存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50％以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系。

I．其他利害关系情况：直接控股或存在管理关系的。

如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：  年  月   日

- 第六部分 评标办法

本评标办法遵照《中华人民共和国政府采购法》等政府采购有关规定，并结合本项目的具体情况制定。本项目采用综合评分法，总分为100分。

#### 一、总则

评标工作遵循公正、公平、科学、择优的原则，评标人员将本着认真、公正、诚实、廉洁的精神，进行评标工作，择优推荐中标候选人。在评标期间，评标委员及相关工作人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评标的有关情况。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

#### 二、评标组织

评标工作由招标采购单位依法组建的评标委员会负责。评标委员会负责审标、询标、评审等工作，并向采购人提出评审意见和评标报告。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对审查合格的投标文件从投标报价、商务技术评估、资信和业绩等方面，综合比较与评价，并按照评标细则进行打分。原则上价格分由评标委员会根据公式统一计算，业绩等客观分值由评标委员会统一意见后打分，其它评分由各评标专家独立记名打分。

#### 三、评审程序

（一）开启评标场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

（二）核验出席评标活动现场的评标委员会各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评标现场。

（三）介绍评标现场的人员情况，宣布评标工作纪律，告知评标人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。 组长负责主持评审工作，组织评标委员会进行有关评审的讨论和表决，负责组织询标工作，负责审核评标委员会各成员的评审情况，负责评分汇总审核，负责审核询标记录、废标决议、评标报告、授标结果意见等评标记录文件，负责组织评标委员会各成员对相关文件的签字确认。

（四）通报报名参加本项目采购的供应商名单及资格预审情况（如有），宣读最终提交投标文件的供应商名单，组织评标委员会各位成员签订《政府采购评标人员廉洁自律承诺书》。

（五）根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评标工作需注意事项等，让评标专家尽快知悉和了解评标项目的采购需求、评标依据、评标标准、工作程序等；提醒评标委员会对客观评标项目应统一评标依据和评标标准，对主观评标项目应确定大致的评标要求和评标尺度；对评标人员提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

- 评标委员会组长组织评标人员独立评标，首先进行符合性审查，审查通过的进入投标文件详细评审。

- 评标委员会对拟认定为投标文件无效的，应组织相关投标人代表进行陈

述、澄清或申辩。评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标人澄清、说明或补正时间为30分钟。

- 采购代理机构可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总

统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评标人员进行复核或书面说明理由，评标人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；

- 评标人员的评标、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

- 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，

或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

- 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从

多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（七）做好评标现场相关记录，协助评标委员会组长做好评标报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评标委员会各成员签字确认。

（八）评标结束后，采购组织机构应对评标委员会各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评标专家发放评标费，并交还评标人员及其他现场相关人员的通讯工具。

#### 四、投标文件的澄清、说明或者补正

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 五、评标委员会对投标文件的报价文件进行审核，对发现计算、书写等错误的，按以下原则进行修正：

①投标文件中投标（开标）一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标（开标）一览表（报价表）为准；但开标一览表存在明显错误的，则澄清、说明、补正。

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写有明显单位、文字错误外的除外；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标（开标）一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

⑤投标文件中总价高于开标一览表（报价表）总价的，单价以开标一览表（报价表）为准或同比例下浮修正；投标文件中总价低于开标一览表（报价表）总价的，单价以开标一览表（报价表）为准或不予修正。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，并不影响评标工作。

- 六、投标文件符合性审查内容

有下列情况之一的，投标无效：

1.投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

2.投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

3.采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5.投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

6.投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

7.投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

8.报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

9.投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

10.投标人提供虚假材料投标的；

11.投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

12.投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

## 13.投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

#### 14.法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

#### 七、评标细则

- 商务技术部分（80分）

评标委员会将对实质上响应招标文件的投标人，各自独立记名打分，小数点后最多保留一位小数。投标人商务技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。

| 序号 | 名称 | 分值 | 评审因素 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 项目组团队情况（12分） |  |  |  |
| 1 | 项目负责人 | 3 | ①具备高级工程师及以上职称和二级及以上建造师(市政)执业资格得1.5分；②具有从事相关类似项目业绩的得1.5分。 | 类似项目指市政设施养护。证明材料提供职称证书、资格证书、项目合同（或中标/成交通知书或甲方/行政主管部门出具的相关证明材料）复制件；开标前20天内社保局出具的单位专用社保证明复制件（或社保局网站打印件）、证书复制件，须有近3个月连续社保交纳记录。 |
| 2 | 项目技术 负责人 | 3 | ①具有1名市政类专业高级工程师及以上职称，并有从事类似项目经历的得1分； ②具有1名园林景观类专业中级工程师及以上职称，并有从事类似项目经历的得1分； ③具有1名机电类或机械类专业高级工程师及以上职称，并有从事类似项目经历的得1分。 注：如同1人具有多项专业职称的，不重复得分。 | 类似项目经历指市政设施养护。证明材料提供职称证书、资格证书、项目合同（或中标/成交通知书或甲方/行政主管部门出具的相关证明材料）复制件；开标前20天内社保局出具的单位专用社保证明复制件（或社保局网站打印件）、证书复制件，须有近3个月连续社保交纳记录。 |
| 3 | 项目组人员工种 配备 | 4 | ①同时配备高压电工（持有电工证）和低压电工（持有电工证）得1分。 ②具有测量工（持有技工证）、道路养护工（持有技工证）、排水养护工（持有技工证）、登高车操作工（持有操作证）,每具有一类得0.5分，最高得1.5分。③配备消防设施操作证2本、电梯操作证1本，每本0.5分，最高1.5分。 | 证明材料提供开标前20天内社保局出具的单位专用社保证明复制件（或社保局网站打印件）、证书复制件。工种人员须有近3个月连续社保交纳记录。 |
| 4 | 人员 配备情况 | 2 | 根据本项目实施规模，供应商拟在本项目投入的养护作业人员（待遇须有合法权益保障）人数不少于45人的得2分。 | 证明材料提供开标前20天内社保局出具的单位专用社保证明复制件或社保局网站打印件,同时提供职工合法权益保障承诺书（格式自拟）。养护作业人员须有近3个月连续社保交纳记录（社保证明中予以标注）。 |
| 二 | 投入本项目的设备情况（18分） |  |  |  |
| 5 | 日常类 | 6 | 自有工程车≥5辆、登高车≥2辆、封道防撞车（专门用途货车）≥1辆的，每满足一项得2分，最高得6分。 | 租赁设备不得分。证明材料需提供发票（或购销合同）和各类车辆行驶证复制件。 |
| 6 | 专用I类 | 5 | ①自有铣刨机、摊铺机、压路机，每满足一项得1分，最高得3分。 ②自有沥青保温车≥1辆的，得2分。 | 租赁设备不得分。证明材料需提供发票（或购销合同）和各类车辆行驶证复制件。 |
| 7 | 专用II类 | 4 | 自有多功能车≥2辆、机扫车≥2辆、高压冲水车≥1辆、侧壁清洗车≥1辆，每满足一项得1分，最高得4分。 | 租赁设备不得分。证明材料需提供发票（或购销合同）和各类车辆行驶证复制件。 |
| 8 | 应急类 | 3 | ①自有或租赁的吊车、融雪剂撒布机、桥检车等应急抢修机械设备的，每满足一项得0.5分，最高得1分。 ②自有清雪设备（滑移装载机或挖掘装载机或大型车辆配斜角清扫器）≥1辆的得2分，最高得2分。 | 证明材料：①自有设备：需提供发票（或购销合同）和各类车辆行驶证复制件。②租赁设备：提供各类车辆行驶证和租赁协议的复制件。 |
| 三 | 养护方案（28分） |  |  |  |
| 9 | 养护管理方案 | 5 | 根据项目管理制度及方案（人员、设备配置和管理等）的完整性、科学性、合理性、信息化和精细化等方面进行评估，得0-5分； |  |
|  |  | 3 | 针对本项目市政设施现状现场踏勘调查情况的完整性,全面性,得0-3分 |  |
|  |  | 5 | 紫之隧道设施养护方案（含检查检测、养护维修等，涉及市政、环卫、绿化、电梯等方面）和管理方案、交通组织方案完整性、科学性、合理性和精细化等方面进行评估，得0-5分 |  |
|  |  | 3 | 桥梁隧道养护管理实行信息化智慧管理得0-3分。 |  |
| 10 | 应急响应方案 | 3 | 根据防汛防台和抗雪防冻方案的科学性、合理性、针对性及可操作性进行评估，得0-2分； |  |
|  |  |  | 根据设施突发事件应急抢险方案的科学性、合理性、针对性及可操作性进行评估，得0-1分。 |  |
| 11 | 重大活动和节日保障方案 | 2 | 根据重大活动和节日保障方案的科学性、合理性、针对性及可操作性进行评估，得0-2分。 |  |
| 12 | 资料管理方案 | 2 | 根据资料管理方案中的设施基本资料、检查检测、养护维修、技术状况评定等方面进行评估，得0-2分。 |  |
| 13 | 桥隧养护维修相关工法 | 3 | 拥有省级工法每个得1分，拥有国家级工法每个得1.5分，最高得3分。 | 证明材料提供工法证书复制件。 |
| 14 | 沥青供应保障情况 | 2 | 具有保障沥青供应的沥青砼（沥青拌合）生产企业的，得0-2分。 | 证明材料提供营业执照和相关证明材料复制件。 |
| 四 | 资信部分（22分） |  |  |  |
| 15 | 管理体系认证（有效期内） | 3 | 通过ISO质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每个得1分，最高得3分。 | 证明材料提供等级证书复制件。 |
| 16 | 2019年1月1日起获得政府相关部门、行业协会颁发的荣誉 | 3 | 市政设施养护类市级荣誉的，每个得0.5分，最高得1分；省级荣誉的，每个得0.5分，最高得1.5分；获得国家级荣誉的，每个得1分，最高得3分。同个项目以最高奖项计。 | 证明材料提供获奖证书、获奖文件复制件（以获奖文件或获奖证书时间为准）。颁奖单位若为行业协会应为在民政部门正式注册的协会；若出现民政部曝光的“山寨”协会所颁发的奖项称号，则该奖项无效。 |
| 17 | 养护基地和苗圃基地 | 3 | 在杭州市主城区内（上城区、拱墅区、西湖区、风景名胜区）具有1600㎡以上养护基地，租赁得1分，自有得2分。 | 证明材料提供租赁协议或产权证书复制件。 |
|  |  |  | 在杭州地区内具有500㎡及以上苗圃基地(自有或租赁)得1分。 |  |
| 18 | 养护经验 | 3 | （1）具有城市隧道（单洞长3000米及以上）连续3年及以上设施养护经验的得3分，最高得3分。 （2）具有城市隧道（单洞长2000米及以上-3000米）连续3年及以上设施养护经验的得2分，最高得2分。 （3）具有城市隧道（单洞长1000米及以上-2000米）连续3年及以上设施养护经验的得1分，最高得1分。隧道单洞长1000米以下不得分。 注：以上按得分最高计，不重复得分，不累计得分。 | 证明材料提供养护合同复制件。若合同中未体现项目特征或相关数据的，则另行提供甲方证明复制件。 |
| 19 | 养护业绩 | 3 | 自2019年1月1日起具有单个合同市政设施综合养护业绩（养护工作已履行1年及以上） （1）单个合同中的城市隧道（单洞长度500米及以上）养护设施工程量5公里及以上的得3分。（2）单个合同中的城市隧道（单洞长度500米及以上）养护设施工程量3公里及以上-5公里的得2分。 - 单个合同中的城市隧道（单洞长度500米及以上）养护设施工程量1公里及以上-3公里的得1分。养护设施工程量1公里以下不得分。 注：以上累计最高得3分。 | 证明材料提供合同复制件。若合同中未体现项目特征或相关数据的，则另行提供甲方证明复制件。 |
| 20 | 安全生产管理 | 4 | 制订安全生产制度，且有定期安全生产培训计划，得1分； |  |
|  |  |  | 有投入本项目的专职安全员，得1分； | 专职安全员证明材料提供安全员证书复制件。 |
|  |  |  | 自2019年1月1日起发生安全事故，造成人员受伤，受伤程度达到《道路交通事故受伤人员伤残评定》或《职工工伤与职业病致残程度鉴定标准》规定的最低标准，发生1起，得0分；未发生过的，得2分。 |  |
| 21 | 诚信分 | 3 | 自2019年1月1日以来，曾受到政府行政主管部门限制招投标市场行为的得0分，未受到限制招投标市场行为的得3分。 | 证明材料提供供应商的供应商限制招投标市场行为的情况说明，须加盖单位公章。 |

2、价格分（20分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×20%×100

#### 六、修改评标结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

#### 七、废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，招标人应当将废标理由通知所有投标人。

#### 八、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 附件一：工程量清单及编制说明资料

- 附件二：政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银监局、市金融办、市经信委共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，并从2014年7月1日起正式启动信用融资工作，现将相关事项通知如下：

一、适用对象

在杭州市政府采购网上注册入库，并取得杭州市政府采购合同的杭州市内中小企业供应商。

二、相关信息获取方式

请登陆杭州市政府采购网（http://cg.hzft.gov.cn）“中小企业信用融资”专栏，可查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

三、申请方式和步骤

1、供应商若有融资意向，需先与六家合作银行对接，办理相关融资前期手续；

2、中标/成交后，供应商应与采购单位或者采购代理机构及时联系，告知融资需求；

3、采购单位或者采购代理机构在政府采购信息系统录入中标/成交合同信息时，须在合同备案页“是否为可融资合同”前打勾，并选择相应的信用融资合作银行，录入账号信息；

4、相关信息录入后，相关合作银行将在政府采购信息系统查询到合同备案信息，经审核，与供应商联系并办理相关融资事宜。

四、注意事项

请各采购单位和采购代理机构积极支持和配合政府采购信用融资工作，在合同备案环节务必请仔细核对收款银行、账号信息等内容，一旦录入将无法修改。

- 附件三：《关于进一步落实好城管一线职工待遇的通知》（杭城管局〔2019〕103号）

附件四：质疑函及投诉书范本

质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

磋商文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：

地     址：邮编：

被投诉人1：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购采购编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

磋商文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。