浙江工业大学2024年修缮工程监理服务

竞争性磋商文件

（线上电子招投标）

项目编号：HSZB-2024-364

采 购 人：浙江工业大学

采购代理机构：浙江豪圣建设项目管理有限公司

日    期：二〇二四年五月

目   录

第一部分 竞争性磋商公告	3

第二部分 磋商须知	12

第三部分 用户需求书	30

第四部分 合同主要条款	34

第五部分 附件(响应文件格式)	56

# 第一部分  竞争性磋商公告

一、项目概况

浙江工业大学2024年修缮工程监理服务的潜在供应商应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）获取（下载）采购文件，并于2024年05月28日09：00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：HSZB-2024-364

项目名称：浙江工业大学2024年修缮工程监理服务

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：600000

最高限价（元）：/

采购需求：

标项一

标项名称：浙江工业大学2024年修缮工程监理服务（标项一）

数量：1

预算金额（元）：400000

单位：项

简要规格描述：包括并不限于以下项目监理：朝晖校区绿色燃料制备及动力平台实验室装修工程、朝晖校区西配楼二楼辅楼及连廊改造工程、朝晖校区教学区生活供水管网改造工程、朝晖校区教学区喷淋系统消防水池建设工程、朝晖校区东配楼一楼东北角卫生间及走廊装修工程、朝晖校区东配楼一至三楼连廊装修工程、2024年学生校区布局调整相关用房装修工程、学校公用房装修及改造工程、朝晖校区子良楼C区三楼生工实验室装修工程、朝晖校区师生活动中心剧场改造工程、采购人委托的其他项目（工程预算总计约1735万元）

备注：最高限价70%。

标项二

标项名称：浙江工业大学2024年修缮工程监理服务（标项二）

数量：1

预算金额（元）：200000

单位：项

简要规格描述：包括并不限于以下项目监理：屏峰校区体军部体育馆大馆屋顶补漏工程、三校区公共区域监控设备日常维护更新工程、屏峰校区寝室卫生间门更换工程（五期）、学校消防改造工程（屏峰校区二期）、学校电动自行车停车场所隐患安全整治工程、朝晖、屏峰校区楼内配电屏更换工程、朝晖、屏峰校区学生公寓修缮工程、莫干山校区公共区域乌溪江路道路局部沉降维修工程、采购人委托的其他项目（工程预算总计约857万元）。

备注：最高限价70%。

合同履约期限：监理服务期限为自合同签订开始实施，至监理人完成合同约定修缮工程的全部监理工作内容止。

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2. 以联合体形式响应的，提供联合协议(供应商不以联合体形式响应的，则不需要提供)；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购,所有服务承接单位应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；

4.本项目的特定资格要求：具有有效的工程监理综合资质或房屋建筑工程监理乙级及以上资质。

三、获取（下载）采购文件

时间：/至2024年05月28日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2024年05月28日09:00（北京时间）

地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标。

五、响应文件开启

开启时间：2024年05月28日09:00（北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）；

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购 支持中小企业力度 助力扎实稳住经济 的通知》（浙财采监〔2022〕8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）供应商应当在响应文件递交截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”。响应文件递交截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

（2）供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密响应文件”的上传递交后，还可以（EMS邮寄形式）在响应文件递交截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份响应文件”，“备份响应文件”应当密封包装并在包装上标注项目名称、供应商名称并加盖公章。

（3）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密，供应商递交了备份响应文件的，以备份响应文件为依据，否则视为响应文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“备份响应文件”自动失效。供应商仅递交备份响应文件的，响应文件无效。

（4）依据《政府采购质疑和投诉办法》第十条第二款规定，本项目要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人在法定质疑期内多次提出针对同一采购程序环节的质疑的，采购人或采购代理机构只受理该投标人的第一次有效质疑。

（5）采购文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。

（7）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：浙江工业大学

地    址：杭州市潮王路18号

传    真：/

项目联系人（询问）：余老师、郑老师

项目联系方式（询问）：0571-88320640、88320545

质疑联系人：马老师

联系方式（质疑）：0571-88320626

2.采购代理机构信息

名    称：浙江豪圣建设项目管理有限公司

地    址：杭州市拱墅区大关路179号远洋国际中心A座1706室

传    真：/

项目联系人（询问）：陈梦菲、曹剑斌、陈敏娇

项目联系方式（询问）：0571-87981527

质疑联系人：刘德坤

联系方式（质疑）：0571-56321030

3.该项目由采购人处理采购争议。质疑环节，采购人委托采购代理机构处理的，可由采购代理机构答复。对质疑答复不满意的，向采购人内部设置的采购监督机构反映。

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

前 附 表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 浙江工业大学2024年修缮工程监理服务 |
|  | 项目编号 | HSZB-2024-364 |
|  | 服务期限 | 详见第三部分用户需求书 |
|  | 供应商资格要求 | 详见本项目竞争性磋商公告供应商的资格要求。 |
|  | 资格审查方法 | 采用资格后审 |
|  | 响应文件编制 | 1.“电子加密响应文件”： （1）“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。 2.“电子备份响应文件”： （1）“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份响应文件”。 （3）其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。 |
|  | 磋商保证金 | 本项目不收取磋商保证金。 但违反政府采购相关规定给采购组织机构造成损失的供应商应当承担赔偿责任。 |
|  | 踏勘现场 | 不组织踏勘现场。 如中标，采购人不接受中标供应商因情况不明、风险考虑不足、要求变更等一切价格调整的理由。 |
|  | 磋商有效期 | 磋商截止时间后90天内有效。 |
|  | 响应文件的上传和递交 | 1.电子加密响应文件：响应文件制作完成并生成加密标书，在磋商截 止时间前，供应商需将加密的响应文件上传至政采云平台，到达开标时间后，在线解密响应文件。 a.供应商因未能在磋商截止时间前成功上传电子加密响应文件的磋商无效。 b.供应商成功上传电子加密响应文件后，可自行打印响应文件接收回执。 2.备份响应文件：磋商截止时间前，供应商可以将备份响应文件通过快递形式或现场送达形式递交至采购代理机构（须确保送达），以便电子加密响应文件解密异常时应急使用（邮寄/送达地址：杭州市拱墅区大关路179号远洋国际中心A座1706，接收人：陈梦菲，电话：0571-87981527。 a.备份响应文件递交要求：供应商须将备份响应文件以光盘或U盘形式放在密封袋中，密封后并在密封袋上注明项目名称、供应商单位名称并加盖公章。未密封包装或者逾期邮寄送达的“备份响应文件”将不予接收。 供应商仅提交备份响应文件的，磋商无效。 |
|  | 响应文件提交（上传）截止时间及地点 | 按采购公告规定 |
|  | 响应文件开启时间及地点 | 按采购公告规定 |
|  | 磋商地点 | 浙江豪圣建设项目管理有限公司（杭州市拱墅区大关路179号远洋国际中心A座1705） |
|  | 履约保证金 | 1.比例：合同金额的1%； 2.提交方式：支票、汇票、本票或者银行、保险公司出具的保函等非现金形式； 3.提交时间：收到采购人发出的签订合同要约后7天内； 4.退还时间及条件：合同履约期间无违约情形的，项目经校级验收合格后浙江工业大学财务部门及时无息退还。如校级验收未通过，履约保证金不予退还。 |
|  | 转包 | 本项目不得转包。 |
|  | 分包 | þA同意将非主体、非关键性的工作分包。 ¨B不同意分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
|  | 注意事项 | 1．供应商如发现磋商文件及其评审办法中歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请同时向采购人、采购代理机构反映，逾期不得再对磋商文件的条款提出质疑。 2．该项目成交公示期间，供应商不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定磋商小组（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料（提供来源并经查实的例外）并作为向采购人或采购代理机构或监督管理部门提出异（质）疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法索取的依据。 3．质疑、投诉人未按公告规定进行质疑、投诉（申诉）、举报等，均属于扰乱市场不良行为，直至公示。 4.磋商文件中凡标注“▲”的条款均为实质性要求，未响应的响应文件将作无效标处理。 |
|  | 支持中小企业 | 1.本次采购为专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2.本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3.以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 4.符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 5.本次采购的服务要求全部由中小企业承接。 6.本项目接受投标单位为中型企业时，允许其与小微企业组成联合体投标。 7.本项目允许中型企业向一家或者多家小微企业分包。 8.残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 9.监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
|  | 采购标的及所属行业 | - 标项一：本次采购标的为 浙江工业大学2024年修缮工程监理服务（标项一） ，对应的中小企业划分标准所属行业是：其他未列明服务业； - 标项二：本次采购标的为 浙江工业大学2024年修缮工程监理服务（标项二） ，对应的中小企业划分标准所属行业是：其他未列明服务业。 2、中小企业划型标准： 其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 3、采购标的对应的采购类型：服务类采购 |
|  | 节能产品 | 不适用 |
|  | 环境标 志产品 | 不适用 |
|  | 代理服务费用 | 本次采购代理服务费按中标价作为基数，依据原国家发展计划委员会《招标代理服务收费管理办法》（计价格[2002]1980号）规定和国家发展改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改办价格[2011]534号）收费标准的70%进行计算（不足3000元时按3000元）。该费用在投标文件中不单列，由投标人在投标总报价中综合考虑。 |
|  | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | ☐联合体响应的，联合体各方均需按磋商文件第五部分评审标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 联合体响应的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按磋商文件第五部分评审标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |

# 第二部分   磋商须知

## 一、总则

本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法律组织和实施，并由同级政府采购管理部门指导和监督。

1．适用范围

1.1本次磋商工作仅适用于浙江工业大学2024年修缮工程监理服务。

1.2本项目采购方式采用竞争性磋商方式。

2．定义

2.1采购人系浙江工业大学。采购人委托浙江豪圣建设项目管理有限公司为本项目采购代理机构。

2.2供应商：响应本次采购，参加本次竞争性磋商的供应商。

2.3服务：供应商按合同规定，须承担服务的义务。

2.4电子签章：本文件所提及电子签章系指各供应商通过CA锁对磋商响应文件中对应内容进行签章，表明签名人认可其中的内容。

2.5公章：系指单位法定名称章。

3．采购项目概况

详见竞争性磋商公告相关内容，主要要求参见本文件第三部分。

4．合格的供应商

详见竞争性磋商采购公告申请人的资格要求规定。

4.1合格的供应商，详见采购公告第二条规定的申请人的资格要求并经评审小组审查通过的。

4.2对供应商的限制

4.2.1单位负责人（指法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得分别参加同一合同项下的采购活动。违反本条规定的，相关投标均无效；

4.2.2为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（不包括为该项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务）；

4.2.3以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

4.2.4公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的承接主体。

4.2.5为证明供应商拥有的业绩、荣誉、知识产权、项目案例等而在响应文件中提供的证明材料必须为供应商自身所有。不同法人、其他组织的资料与供应商无关。

5．磋商费用

供应商应承担其参加磋商所涉及的一切费用，不管结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

## 二、需要落实的政府采购政策

1.是否允许采购进口产品要求

本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

2.支持绿色发展

2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采磋商文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商相应的响应产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，响应无效。

2.2纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.支持中小企业发展。

3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2在政府采购活动中，服务类项目采购，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的最后报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的最后报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件3）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.6可享受中小企业扶持政策的供应商应按照磋商文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4.支持创新发展

4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

4.3 采购人应当贯彻落实知识产权保护相关法律法规，应当采购使用正版软件。

5.平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

- 三、询问、质疑与投诉

1.在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

2. 供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

3. 供应商质疑

3.1质疑提出时效

3.1.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

3.1.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

3.1.2.1对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算，采购文件在获取截止之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算。

3.1.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

3.1.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

3.1.2.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

3.2质疑答复

3.2.1采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

3.2.2询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

3.3质疑函

3.3.1供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

·供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

·质疑项目的名称、编号；

·具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

·事实依据；

·必要的法律依据；

·提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.供应商投诉

4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

## 四、竞争性磋商文件

1.磋商文件的组成

1.1本磋商文件包括目录所示内容及所有按本须知发出的补充资料。

1.2除上述所列内容外，采购人及采购代理机构的任何工作人员对供应商所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供供应商参考，对采购人和供应商无任何约束力。

1.3供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照文件要求提交响应文件，并保证所提交的全部资料的真实性。不按磋商文件的要求提供的响应文件和资料，可能导致磋商被拒绝。

1.4磋商文件是磋商过程进行的有效依据，也是成交后签订合同的依据，对双方均具有约束力，凡不遵守磋商文件规定或对磋商文件的实质性内容不响应的报价，将可能被拒绝或以无效标处理。本磋商文件由采购人或采购代理机构进行解释。

2．磋商文件的澄清与修改

2.1已获取磋商文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于提交首次响应文件截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

2.2采购代理机构对磋商文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取磋商文件的供应商。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长提交首次响应文件截止时间和响应文件开启时间。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

2.3澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，通过电子交易平台通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

▲响应文件未按磋商文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，响应无效。

## 五、响应文件编制要求

1．响应文件的组成

供应商向采购人上传的磋商响应文件（以下简称响应文件）由资格响应文件、商务技术响应文件及报价响应文件三部分内容组成，具体如下：

1.1资格响应文件

基本资格条件审查材料(以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当提供）：

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

（2）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）符合特定资格条件要求的资质文件（如有）。

上述资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过。

8.2商务技术响应文件

- 磋商响应函；

- 授权委托书，同时须附授权委托人的有效身份证复印件；

- 政府采购供应商廉洁自律承诺书；

- 供应商履约能力；

- 供应商类似经验业绩情况；

- 商务偏离表、技术偏离表；

- 评标标准相应的商务技术资料；

- 供应商认为需要的其他商务技术响应相关文件或说明。

注：1.如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方应当指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向采购代理机构提交由所有联合体成员各方法定代表人签署的授权书，同时应当提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体协议中应当注明由联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方与采购人签订合同的，或联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方就采购合同约定的事项对采购人承担责任的，视为联合体协议不成立，该联合体投标文件将被作无效投标文件处理；(▲如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体协议不符合投标文件规定的联合体协议要求的，投标无效。）

2.联合体各方资信情况证明文件（营业执照、符合资格条件的声明函、业绩证明材料）由各方成员盖章签字，其他内容以联合体牵头单位为主签署投标文件。

3.附件中有参考格式的，参照格式，没有参考格式的，供应商根据磋商文件要求自行编制。

1.3报价响应文件

- 磋商响应初始报价一览表；

- 报价情况说明(如供应商报价低于项目预算50%的，应当提交报价情况说明，详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因)

（3）代理服务费支付承诺书；

（4）供应商认为需要的其它报价响应相关文件或说明。

1.4磋商货币

本次磋商项目货币为人民币。

1.5 供应商应仔细阅读磋商文件中的所有内容，按照磋商文件的相关要求，详细编制响应文件，并保证响应文件的正确性和真实性，供应商如与磋商文件商务、合同条款及技术各项要求有偏离，应填写《商务/技术条款偏离表》。

1.6 不按磋商文件的要求提供的响应文件可能导致被拒绝。

2．报价要求

2.1 本项目为总价包干，报价应包括完成合同所涉及的全部内容，以及中标后中标供应商因本项目合同履行产生的税金、人工、管理、合理利润等一切成本及费用。

2.2 供应商应充分了解影响磋商报价的其他要素。由于方案不完善而造成合同价格不准确的风险由供应商自行承担。因方案不完善而调整的内容，不因采购人要求做价款调整。

2.3 除非合同中另有规定，供应商的报价应包括完成本项目的全部费用。

2.4 供应商应对磋商文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。

2.5 磋商内容只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的磋商报价。

3．磋商保证金

本项目不收取磋商保证金。但违反政府采购相关规定给采购组织机构造成损失的供应商应当承担赔偿责任。

4．响应文件的有效期

4.1响应文件的有效期为磋商截止时间之日后90日历天。不足有效期的视为非实质性响应，其磋商将被拒绝。

4.2在原定有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以以书面形式向供应商提出延长磋商有效期的要求，供应商对此须以书面形式予以答复。

5．响应文件的规定

5.1响应文件的形式

详见前附表。

5.2响应文件的份数

详见前附表。

5.3特别说明：

供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本磋商文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位。以便磋商小组在谈判过程中，点击评分项，可直接定位到该评分项内容。

如对磋商文件的某项要求，供应商上传的响应文件未能提供相应的内容与其对应，则磋商小组在对该内容进行评分时会提示供应商未对此项招标要求提供相应内容。由此可能导致相关评分项不得分，该后果由供应商自行承担。

## 六、响应文件的递交

1.响应文件的上传和递交

详见前附表。

2．磋商截止时间

2.1磋商截止时间即上传响应文件截止时间。在磋商截止时间以后送达或上传的响应文件均为无效文件，采购人、采购代理机构、磋商小组拒绝接收。

2.2采购人因故推迟磋商截止时间，将以书面形式通知所有供应商。在这种情况下，采购人和供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3．响应文件的修改与撤回

3.1供应商可以在上传电子响应文件以后，在规定的响应文件上传截止时间前，可以对所上传的响应文件进行补充、修改或者撤回，补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。磋商响应截止时间前未完成上功上传的，视为响应文件撤回，磋商无效。

3.2 在磋商响应截止期之后，供应商不得对其响应文件作任何修改。

3.3 从磋商截止期至磋商有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

## 七、开启响应文件

1.1采购组织机构将按照磋商文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加，因未在线或未在规定时间内解密响应文件导致磋商无效等一切后果由供应商自己承担。

1.2响应文件开启程序：

1.2.1.响应文件开启时间到后，采购代理机构点击【开始解密】，供应商应在30分钟内已完成解密，供应商在规定的时间内都已完成解密，则系统自动结束解密；供应商超过解密时限，默认自动放弃；

1.2.2.解密不成功时，如供应商已按规定递交了“备份响应文件”的，采购代理机构通过【异常处理】端口对备份响应文件上传、解密；

1.2.3.采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入开标流程。

1.2.4.在报价信息开启后，供应商应及时在政采云系统中对报价开标相关信息进行填写确认和签字。

1.3响应文件有下列情况之一的将不予接受：

（1）未能磋商截止时间前成功上传电子加密响应文件的；

（2）仅提交备份响应文件的。

## 八、磋商人员及相关原则

1．参加磋商人员

1.1 供应商应派法定代表人或其授权代表在线参加磋商。该授权代表须与电子响应文件中出具的授权委托书（格式详见第五部分）一致。如授权两个及以上代表参加磋商的，应按实参加，并在相应文件上同时签署。如是法定代表人参加磋商且又授权其代表参加磋商，则磋商工作将以授权代表为准。

1.2电子响应文件中未能出示上述文件或者证件的，磋商小组将拒绝与该供应商磋商。

2.磋商小组

2.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不少于磋商小组成员总数的2/3。

2.2评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

2.3磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

2.4评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

3．磋商评审原则

3.1磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

3.2客观、公正的对待所有供应商，对所有供应商均采用相同的程序和标准，依据磋商评审程序列。

3.3在磋商期间，供应商不得向磋商小组成员询问与其无关的磋商情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动，否则将取消其磋商资格。

3.4在磋商过程中，评审专家不得与供应商私下交换意见，在竞争性磋商工作结束后，评审专家或知情者应严格保密，不得将磋商评审情况告诉与之无关的人（包括供应商）。

3.5在磋商和评定中标供应商的过程中，如有供应商联合故意抬高报价或其他不正当行为，采购人有权中止磋商。

3.6采购人不向未中标供应商解释原因，不退还响应文件，不符合密封、装订要求而被拒绝的响应文件除外。

## 九、磋商程序

1. 对所有响应文件的初审

1.1初审包括资格条件、有效性和完整性进行审查。审查不合格的，其磋商响应将无效，不再进行后续磋商。如有下列情形的，初审不合格：

- 资格证明文件不全的或者不符合磋商文件标明或法律法规规定的资格要求的；

- 响应文件未按磋商文件要求盖章的；

- 响应文件中授权委托书所载内容与本项目内容有异的或者授权委托书未按照磋商文件要求签署、盖章的；

- 响应文件内容虚假的；

- 响应文件相应条款不响应采购文件标注“▲”条款要求；

- 响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

- 磋商有效期、合同履行期限等商务条款不能满足磋商文件要求的；

- 磋商文件明确规定后或法律法规规定的其他无效条款的。

2.2 磋商小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.3磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件通过“政府采购云平台”在线答复形式提交，并进行电子签章后上传提交（或通过平台上传经授权代表签字或加盖公章的扫描件）。

授权代表对澄清、说明或者补正内容未签字确认的，将自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，磋商小组按少数服从多数原则对相关内容进行评判。

3.磋商

3.1 初审合格的供应商进入下一步的磋商活动。

3.2磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

3.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

3.4磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时在线告之所有参加磋商的供应商。

3.5供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其授权代表签字或者加盖公章（电子签章）。由授权代表签字的，应当附授权委托书。

3.6在技术文件磋商时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效标：

- 响应文件技术部分缺少详细服务方案等主要技术内容；

- 响应文件未按磋商文件要求盖章的；

- 响应文件技术部分实质性内容不能满足采购文件要求的；

- 响应文件技术部分有采购人不能接受的附加条件的；

- 响应文件技术部分有不符合法律法规规定的情形。

磋商小组对不予通过的技术文件，应在评审报告中进行说明。

3.7在报价响应文件磋商时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效标：

- 未在政采云系统规定时间内提交最终报价的；

- 响应文件未按磋商文件要求盖章的；

- 磋商总报价未包含全部采购内容或超过了本项目采购预算/最高限价的；

- 供应商的报价明显低于该标项其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，未按磋商小组要求在磋商现场合理的时间内提供书面说明及相关证明材料以证明其报价合理性的；或供应商报价低于项目标项预算50%的，且未在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因，供应商不能证明其报价合理性的；

- 响应文件报价部分有采购人不能接受的附加条件的；

- 不符合法律、法规和本磋商文件规定的其他实质性要求的。

3.8有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装。

4.综合评分

4.1综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审，得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

4.2磋商结束后，磋商小组依据评分细则对各供应商的技术商务进行评分，具体如下：

- 商务部分：磋商小组对照评分标准和响应文件所附相关证明材料充分审核后，按照少数服从多数的原则集体统一评分。

- 技术部分：磋商小组对各供应商的技术充分审核、讨论及评议后，每人一份评分表，进行独自打分并签名。在统计得分时，如发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。供应商技术部分的得分为磋商小组各成员有效评分的算术平均值。

- 最后报价：磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。待所有供应商报价上传政府采购云平台完成后，统一开启供应商的最终报价，磋商小组对报价的合理性进行审查核实、评分，政府采购云平台汇总各供应商最终得分，并在政府采购云平台上公布得分结果已上传电子响应文件的供应商。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或磋商程序调整的，按调整后程序执行。

- 在上传最后报价之前，若因磋商文件实质性变动导致供应商无法满足采购需求的，允许供应商退出磋商。

4.3磋商报价错误修正：

磋商小组将对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行校核，看其是否有计算上、累计上或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准；

（2）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）如分项价格或单价有遗报，应视作已含在磋商总价中；其磋商总价不予调整。其分项价或单价由磋商小组在磋商总价不变的前提下根据合理的原则对其予以确定；

（4）当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非磋商小组认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

（5）如有多报、重报，其磋商总价在评审过程中不予调整。如其成交，其合同价按其磋商单价予以调整；

（6）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的磋商报价，供应商同意后，调整后的磋商报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其磋商将被拒绝并且其磋商保证金也将被没收，并不影响评审工作。

4.4评审原则及细则

4.4.1评审原则

（1）评审小组对各响应文件充分审核、讨论及评议后，资信及商务/技术部分由各专家按综合评标内容及标准集体讨论确定统一分类评分类别后自行评分，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。供应商资信及商务/技术部分的最终得分为评标专家组成员的有效评分中的算术平均值。

（2）报价部分评标按评标内容及标准对供应商投标报价的最终评标价进行集体判定评分。

（3）本次监理服务采购共有两个标项，采用兼投兼评不兼中的方式，即供应商可参加所有标项的响应、评审及磋商，但最多只能成为一个标项的成交供应商。即一个供应商同时为两个或以上标项排名第一的成交候选供应商时根据标项顺序确定其成交的标项（在剩余标项中上述供应商不作为成交候选供应商），剩余标项的成交供应商由对应标项排名第二的成交候选供应商递补，依此类推直至所有标项成交供应商产生为止。

4.4.2评审细则（适用于两个标项）

（1）技术服务及资信业绩部分（A= 90分）

| 评审因素 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 业绩 | 0.5 | 【客观分】供应商自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类合同业绩（以提供的合同扫描件为准）：每提供1份合同业绩得0.25分，最高得0.5分。 |
|  | 0.5 | 【客观分】供应商拟派项目总监理工程师自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）以总监身份完成的同类合同业绩（以提供的合同扫描件、工程竣工验收记录为准）：每提供1份合同业绩得0.25分，最高得0.5分。 注：同一业绩如已在第1项评分项（供应商业绩）中计分，则不可在本项中重复计分。 |
| 体系认证 | 3 | 【客观分】供应商具有有效的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书的，提供一个得1分，最高得3分（响应文件中提供证书扫描件和全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/的查询网页截图，不提供不得分）。 |
| 监理大纲内容 | 5 | 【主观分】监理大纲的内容是否全面：从准备、实施、竣工到保修的工序都能较详尽的阐述监理工作计划采取的手段、方法、措施和作用。（评审分值为5分或4分或3分或2分或1分或0分） |
| 管理职能 | 5 | 【主观分】监理大纲中对相关协调管理职能是否明确。（评审分值为5分或4分或3分或2分或1分或0分） |
| 权责认识情况 | 5 | 【主观分】项目监理、总监代表、监理工程师、监理员的权利和责任是否明确。（评审分值为5分或4分或3分或2分或1分或0分） |
| 监理质量 | 5 | 【主观分】质量控制的保证措施手段是否科学、可靠。对各分项工程，从准备、实施、竣工到项目的保修阶段的工序，监理所采取的质量控制措施、方法。（评审分值为5分或4分或3分或2分或1分或0分） |
|  | 5 | 【主观分】质量控制计划与实际质量产生较大差距时，投标人采取措施的可行性和效果。（评审分值为5分或4分或3分或2分或1分或0分） |
| 检测仪器和工具 | 5 | 【主观分】检测仪器和工具是否能满足工程要求：根据所提供的工程检测仪器和工具的完整性。（评审分值为5分或4分或3分或2分或1分或0分） |
| 进度控制措施 | 5 | 【主观分】监理所采取的施工进度控制措施、方法的合理性。（评审分值为5分或4分或3分或2分或1分或0分） |
| 投资控制措施 | 5 | 【主观分】监理所采取的投资控制措施、方法的合理性。（评审分值为5分或4分或3分或2分或1分或0分） |
| 安全文明施工监管措施 | 5 | 【主观分】安全、文明施工的监管措施是否科学、合理、到位。（评审分值为5分或4分或3分或2分或1分或0分） |
| 信息、合同管理措施 | 5 | 【主观分】供应商工程日常和竣工信息资料管理及工程变更、索赔、争议等合同管理措施的合理性、有效性。（评审分值为5分或4分或3分或2分或1分或0分） |
| 协调管理 | 5 | 【主观分】服从采购人协调和统一管理及配合措施。（评审分值为5分或4分或3分或2分或1分或0分） |
| 监理要点分析 | 5 | 【主观分】对工程施工的难点、要点和关键部分是否阐明及监理实施意见的可行性。（评审分值为5分或4分或3分或2分或1分或0分） |
| 人员配备 | 4 | 【客观分】1.拟派总监理工程师具有高级工程师职称的得2分，具有工程师职称的得1分；2.其它现场常驻监理人员具有高级工程师职称的得1分，工程师职称的每人得0.5分（最高2分）。提供有效的职称证书，不提供不得分。同一人的以最高分计，不重复得分。 |
|  | 2 | 【客观分】拟派总监理工程师承诺到位率承诺：到位率达到90%含）以上的得2分，到位率达到85%（含）以上的得1分。 |
|  | 5 | 【主观分】项目总监理工程师经验、资历情况。（评审分值为5分或4分或3分或2分或1分或0分） |
|  | 5 | 【主观分】项目管理机构人员配置，拟投入主要人员情况。（评审分值为5分或4分或3分或2分或1分或0分） |
| 合理化建议 及改进措施 | 5 | 【主观分】供应商对本项目的合理化建议和改进措施合理、可行性。（评审分值为5分或4分或3分或2分或1分或0分） |
| 服务响应效率 | 5 | 【主观分】供应商服务响应效率情况。（评审分值为5分或4分或3分或2分或1分或0分） |

（2）报价部分（B= 10分）

1）投标报价得分的评审原则：

根据各供应商的有效磋商报价，以满足磋商文件要求的最低最终磋商报价为评审基准价，其价格分为10分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=(磋商基准价／最终磋商报价)×10。

落实政府采购政策说明：本项目面向中小企业采购，不进行价格扣除或价格分加分。

（3）其他

1）供应商的最终总得分为技术资信及报价部分两部分得分的总和。

2）报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

3）未尽事宜按有关法律法规规定执行。

5.推荐成交候选供应商

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

## 十、确定中标供应商

1.确定中标供应商

1.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

1.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定1名成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定中标供应商。采购人逾期未确定中标供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为中标供应商。

1.3采购人或者采购代理机构应当在中标供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向中标供应商发出成交通知书。

## 2.公告期限为1个工作日。

## 3.由于成交供应商原因导致重新采购的，应当承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。

## 十一、签订合同

1.签订合同

1.1采购人与中标供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的和服务要求等事项签订政府采购合同。

1.2中标供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以选择排名第二的候选供应商作为中标供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。排名第二的候选供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以选择排名第三的候选供应商作为中标供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

1.3拒签合同的责任

中标供应商接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同者，以磋商违约处理。中标供应商承担由此造成的直接经济损失，采购人保留向其索赔的权力。

1.4签订合同后，中标供应商不得将本项目进行转包。未经采购人同意，中标供应商不得采用转包的形式履行合同。否则，采购人有权终止合同。转包造成采购人损失的，中标供应商还应承担相应的赔偿责任。

## 十二、终止竞争性磋商采购活动

1. 终止竞争性磋商采购活动

1.1在竞争性磋商采购活动过程中，出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

1.2在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

1.3采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 十三、其他

1.磋商截止前被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体或被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单等存在不良信用记录的供应商将被拒绝参加本项目采购活动。具体以磋商截止当日采购代理机构在上述两个网站上查询到的信息为准。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

# 第三部分 用户需求书

- 一、采购内容

2024年度校内修缮工程监理服务，提供施工前期、施工阶段和质量保修期内的监理服务，主要为工程质量、进度、投资控制及安全监管和组织协调等，监理范围为本标项内的所有修缮工程。

| 标项名称 | 所含项目 | 工程预算 | 监理费用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标项一 | 朝晖校区绿色燃料制备及动力平台实验室装修工程 朝晖校区西配楼二楼辅楼及连廊改造工程 朝晖校区教学区生活供水管网改造工程 朝晖校区教学区喷淋系统消防水池建设工程 朝晖校区东配楼一楼东北角卫生间及走廊装修工程 朝晖校区东配楼一至三楼连廊装修工程 2024年学生校区布局调整相关用房装修工程 学校公用房装修及改造工程 朝晖校区子良楼C区三楼生工实验室装修工程 朝晖校区师生活动中心剧场改造工程 | 1735万元 | 40万元 |
|  | 采购人委托的其他项目（朝晖校区） | 待定 |  |
| 标项二 | 屏峰校区体军部体育馆大馆屋顶补漏工程 三校区公共区域监控设备日常维护更新工程 屏峰校区寝室卫生间门更换工程（五期） 学校消防改造工程（屏峰校区二期） 学校电动自行车停车场所隐患安全整治工程 朝晖、屏峰校区楼内配电屏更换工程 朝晖、屏峰校区学生公寓修缮工程 莫干山校区公共区域乌溪江路道路局部沉降维修工程 | 857万元 | 20万元 |
|  | 采购人委托的其他项目（屏峰/莫干山校区） | 待定 |  |

二、服务期限

监理服务期限为自合同签订开始实施，至监理人完成合同约定修缮工程的全部监理工作内容止。

- 三、报价说明

1、本项目按折扣数   %进行报价（▲折扣数的最高上限为70%，高于折扣最高上限的投响应做无效标处理。本项目不设单个修缮工程监理费保底金额。）

监理费计算标准按《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号）计费，以单个修缮工程采购确认书的预算金额为收费基价（专业调整系数、工程复杂程度调整系数、高程调整系数等调整系数均为1.0），单个修缮工程监理费=收费标准基价*3.3%*成交折扣数   %。

最终监理费为单个修缮工程采购确认书的预算金额计算得出监理费的总和，且不超过合同总价（对应标项采购预算）。

2、本次采购项目的监理费报价应包括为完成监理服务内容可能发生的各项费用，包括且不限于监理成果印刷费、人工费、专家咨询费、外出考察费、会议费、差旅费、管理费、招标代理服务费、通讯费、设备（仪器）费、利润、进驻施工现场人员工伤保险费和意外伤害保险费、税金、风险费以及政策和行业规定的各项税费，凡未列入的均将被认为已包含在投标响应报价中。

四、付款方式

1.合同生效以及单个修缮工程采购确认书下达、具备实施条件后，采购人向供应商支付单个修缮工程监理费（以单个修缮工程采购确认书的预算金额计算得出的监理费）的20%；

2.单个修缮工程竣工验收合格后，采购人支付单个修缮工程监理费的60%；

3.监理人提交已完工修缮工程监理资料后，采购人支付已完工修缮工程的监理费尾款。

4.最终监理费为单个修缮工程采购确认书的预算金额计算得出的监理费总和，且不超过合同总价（对应标项预算金额）。

五、履约保证金

1.比例：合同金额的1%；

2.提交方式：支票、汇票、本票或者银行、保险公司出具的保函等非现金形式；

3.提交时间：收到采购人发出的签订合同要约后7天内；

4.退还时间及条件：合同履约期间无违约情形的，项目经校级验收合格后浙江工业大学财务部门及时无息退还。如校级验收未通过，履约保证金不予退还。

- 六、采购人需求

1.监理人员配备：

为满足工程管理需要，要求供应商本项目现场常驻监理人员不少于3人（其中包括总监理工程师、监理员及安全监理员），主导专业监理工程师配备应结合修缮内容确定驻场时间，且必须满足下表中各项要求。

| 序号 | 监理岗位 | 职称和资格 | 最少人数 | 驻场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总监理工程师 | 国家注册监理工程师 | 1 | 全过程 |
| 2 | 房屋建筑 专业监理工程师 | 省级监理工程师 或国家注册监理工程师 | 1 | 相应专业工程施工期间（可兼任） |
| 3 | 安装 专业监理工程师 | 省级监理工程师 或国家注册监理工程师 | 1 | 相应专业工程施工期间（可兼任） |
| 4 | 市政公用 专业监理工程师 | 省级监理工程师 或国家注册监理工程师 | 1 | 相应专业工程施工期间（可兼任） |
| 5 | 监理员 | 具有监理员证 | 1 | 全过程 |
| 6 | 安全监理员 | 安全监理工程师 或省、市安全监理员证 | 1 | 全过程 |

注：

（1）本项目的监理人员必须为本单位注册人员并在投标文件中提供证明材料；

（2）总监理工程师每月到位率不得低于80%。

（3）合同执行期间相关监理人员不得更换，特殊情况需更换的，必须经采购人同意。对不称职的监理人员有权提出更换，供应商不得拒绝或拖延。

2、违约处罚

2.1因监理人原因或监理人有过错，导致未一次性全部通过竣工验收的，处以本合同总价的10%的违约金；

2.2 因监理人原因或监理人有过错，发生质量事故的，根据国家建筑工程质量事故等级划分规定（建质【2010】111号文件），按一般/严重/重大质量事故，每发生一次分别处以本合同总价的2%、5%、10%的违约金，如该违约金不足以弥补委托人所遭受的损失的，则监理人应赔偿委托人的全部损失；

2.3因监理人原因或监理人有过错，发生安全事故的，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，按一般/较大/重大质量事故，每发生一起，每发生一次分别处以本合同总价的2%、5%、10%的违约金，如该违约金不足以弥补委托人所遭受的损失的，则监理人应赔偿委托人的全部损失；

2.4因监理人原因或监理人有过错，造成承包人工期延误或整个项目工期延误的，每延误一天，按500元/天处以违约金；

2.5 总监理工程师现场到岗率达不到投标文件承诺的，按1000 元/天处以违约金；

2.6 在监理期间内，因监理人现场管理混乱，工程质量、进度和现场文明施工、安全生产达不到预定计划，委托人有权要求监理人调整充实力量，监理人必须无条件接受；当上述措施无效时，处以5000元违约金；

2.7监理人不得以任何形式向委托人工作人员或与本工程相关的管理单位人员赠送各种礼品、礼券或现金，也不得接受承包人或与本工程有利益关系人赠送的各种礼品、礼券或现金，否则，每发生一次，处以2000元违约金；

2.8  监理人有下列情形之一的，则下列任何情形每发生一次，按本合同总价2%/次处以违约金：

（1）监理人与承包人串通、弄虚作假降低工程质量等级的；

（2）监理人将不合格的建筑工程、材料、构配件按合格签字的；

（3）监理人向承包人介绍材料、构配件、分包商，从中得利的；

（4）施工中存在质量安全隐患或违反了强制性规定，监理人未发监理通知或整改不力的；

（5）监理人不按规定见证取样，使不合格材料混入工程实体的；

（6）监理人验收不认真，虽未造成事故但导致钢筋品种、规格、数量错误，或砼、砂浆强度不合格，或桩测试不合格，或道路裂等严重质量问题的；

（7）监理人不按规定旁站，或未及时发现质量或安全问题的；

（8）承包人资料作假或代签字或未加盖有效印章，监理人制止不力或未及时发现并予签认的；

（9）承包人未按设计要求施工或偷工减料，监理人未发现或未书面报告委托人的；

（10）节假日或夜间施工，监理人未配合的，特别是在混凝土浇筑时没有及时旁站，总监理工程师未巡视或专业监理工程师未从严把关的；

2.9监理人未经委托人同意，擅自更换总监理工程师的，每次处以本合同总价10%的违约金；

2.10 监理人更换专业监理工程师的，应经委托人同意后方可更换。监理人未经委托人同意，擅自更换专业监理工程师的，每次处以本合同总价2%的违约金；

2.11对于监理人应支付的违约金、赔偿金，委托人有权直接从任何一期酬金中扣除。

- 其他要求

- 资料归档要求：监理人应提交监理合同、开竣工报告、监理规划、监理日志及月报、监理竣工报告、监理总结、监理人员目录（含分工、职责、单位和个人证书、到岗率考核材料）等纸质资料及所有电子版资料，数量不少于两份。

# 第四部分 合同主要条款

浙江工业大学采购合同

（本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定，合同实质性内容不得更改；签订合同时删除此行）

第一部分  协议书

项目编号：HSZB-2024-364

确认书号：[2024]23051号（标项一）/[2024]23052号（标项二）

委托编号：ZJGDZC（W)-2024-HS021

委托人（全称）：浙江工业大学

监理人（全称）：

双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则和浙江豪圣建设项目管理有限公司关于浙江工业大学2024年修缮工程监理服务（标项X）项目竞争性磋商结果，订立本合同。

一、项目概况

1、项目内容：

2、项目地点：

3、工程投资额（立项预算）：详见附件清单

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1、协议书

2、成交通知书

3、专用条件

4、磋商文件、补充文件、答疑及磋商记录

5、响应文件

6、通用条件

7、附录，即：

附录 A相关服务的范围和内容

附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：      ，身份证号码：               ，注册号：                。

五、合同总价

合同总价（大写）：               （¥：               ）。

监理酬金：监理费计算标准按《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号）计费，以单个修缮工程采购确认书预算金额为收费基价（专业调整系数、工程复杂程度调整系数、高程调整系数等调整系数均为1.0），即单个修缮工程监理费=收费标准基价*3.3%*成交折扣数    %。

最终监理费为单个修缮工程采购确认书预算金额计算得出的监理费总和，且不超过合同总价。

六、期限

1、监理期限：

自合同签订生效之日起至完成合同约定修缮工程的全部监理工作内容止。

在工程质量保修期内，监理单位仍应承担相应的义务和责任。

2、相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自  /  年 / 月 / 日始，至  /  年 / 月 / 日止。

（2）设计阶段服务期限自  /  年 / 月 / 日始，至  /  年 / 月 / 日止。

（3）保修阶段服务期限自竣工验收合格之日始，至所有工程保修期满之日止。

（4）其他相关服务期限自     /     。

七、双方承诺

1、监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2、委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1、订立时间：     年  月  日

2、订立地点：杭州市拱墅区

3、本合同一式捌份，具有同等法律效力，委托人执肆份，监理人执肆份。

签字盖章页

委托人： 浙江工业大学                 监理人：

（盖章）                              （盖章）

住所：杭州市下城区潮王路18号         住所：

邮政编码：                            邮政编码：

法定代表人或其授权                    法定代表人或其授权

的代理人（签字）                      的代理人（签字）

开户银行：中国农业银行杭州朝晖支行    开户银行：

账号：19015601040001412               账号：

电话：                                电话：

传真：                                传真：

第二部分 通用条件

1.定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17 “月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1 本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）成交通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（3）专用条件及附录A、附录B；

（4）通用条件；

（5）响应文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2.监理人的义务

2.1 监理的范围和工作内容

2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2 本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3 监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

2.5 提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产

监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

3.委托人的义务

3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2 提供资料

委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。

3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

3.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。

3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7 支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

4.违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

5.支付

5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

5.2 支付申请

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

6.合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2 除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3 合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

6.2.4 合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。

6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

7.争议解决

7.1 协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2 调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8.其他

8.1 外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

8.2 检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.3 咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.4 奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.5 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

8.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。

8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

8.8 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

第三部分  专用条件

1.定义与解释

1.2 解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用   /    。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：

（1）协议书（包括补充协议）；

（2）成交通知书；

（3）专用条件及附录A、附录B；

（4）通用条件；

（5）磋商记录；

（6）磋商文件、补充文件；

（7）响应函及其附录；

（8）其他合同文件。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署为准。

2.监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：修缮工程施工全过程监理，范围主要包括（但不限于）建筑、结构、给排水、电气、幕墙、装修、暖通、消防、建筑智能化、重要设备及安装、室外配套及绿化等与项目建设有关其他内容。委托人明确指令要求完成的其他工作及本合同约定的相关服务。

2.1.2 监理工作内容还包括：

工程施工阶段全过程及工程保修期内的监理，主要实施工程质量、进度、投资控制及安全监管和组织协调，具体工作内容如下：

(1)在相关工作开工前，协助委托人审核施工图、项目预算、工程量清单等相关资料，对其中存在的问题，提供书面意见；

(2)参与委托人主持的设计交底，组织图纸会审，做好会议记录，编写会审纪要；

(3)审核施工组织设计、施工进度计划、施工技术措施、质量保证体系及安全防护措施，提出意见和建议；

(4)协助委托人做好开工前准备，审核是否具备开工条件，审批开工报告，经委托人同意下达开工令；

(5)督促施工单位严格按合同、施工规范、工程技术标准、设计要求进行施工，监督现场施工管理，检查安全防护措施和文明施工，督促和落实相关措施；对关键部位、关键工序必须实行监理旁站，并做好旁站记录；审查施工单位采购清单、检查工程使用材料、构件、设备的规格、质量与数量；

(6)按照监理规范进行隐蔽工程验收、施工工序报验、施工工序质量报验、材料报验、工程质量阶段性验收等工作；

(7)对工程变更内容进行审查、复核，及时签证；协助委托人对工程索赔费用的调查、取证、分析、计算、协商等工作，必须确保工程索赔费用的时效性、真实性和完整性；协调处理施工进度调整、合同争议等事项；

(8)审核工程预付款和工程进度款，并进行工程计量，填报和审批工程进度款月报，报送建设单位；

(9)对工程中出现的质量事故进行分析，提出处理意见，明确责任方；督促、检查施工单位按批准的方案进行整改；

(10)做好监理工作记录，定期召开监理例会，按时编制监理周报、月报、监理工作总结等资料，并向委托人及时提供完整的监理资料；

(11)严格按照监理规范对承包单位进行工程暂停令、工程复工令的签发工作，并及时处理好工期、费用等有关的问题；

(12)协助委托人召开工程协调会议，调解工程建设中的有关争议，处理合同纠纷和索赔事项；

(13)督促施工单位及时提供施工技术资料和竣工验收资料，审核资料的完整性和真实性；协助委托人组织工程竣工验收及交工验收等；

(14)工程质量竣工验收合格后，监理人应参与并配合委托人以及委托人委托的结算审核单位进行竣工结算审核，参与结算审核的相关会议、洽商，协助核对工程量、价格。

(15)在工程质量保修期内，监理单位应积极配合建设单位与施工单位对工程质量问题和质量缺陷进行调查、跟踪、分析和处理，并监督施工单位进行整改。

(16)履行其他法律、法规规定的监理职责义务，并完成监理规范要求内的其他工作内容。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）法律、行政法规、部门规章、浙江省及杭州市的地方性法规、地方性规章；

（2）与工程有关的工程设计、施工验收规范及施工安全技术规范、工程质量检验评定标准、监理的有关规定等工程建设的有关标准；

（3）工程施工图及招投标文件及有关答疑、补充资料；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同；

（5）现行的概预算定额、单位估价表、取费标准及有关建设工程造价的管理办法；

（6）浙江省及杭州市有关工程建设及监理的相关规定。

2.2.2 相关服务依据包括：相关技术标准、规程、规范。

2.3项目监理机构和人员

2.3.4 更换监理人员的其他情形：按通用条件2.3.3执行。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：按《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）执行。

在涉及工程延期   /   天内和（或）金额   /   万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：按通用条件2.4.4执行。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报、《建设工程监理规范》（GB/T50319—2013）和《浙江省建设工程监理工作标准》（DB33/T1104—2014）规定的有关监理报告，以及约定的专项报告)、时间和份数：

监理人应提交监理合同、开竣工报告、监理规划、监理日志及月报、监理竣工报告、监理总结、监理人员目录（含分工、职责、单位和个人证书、到岗率考核材料）等纸质资料及所有电子版资料；单个修缮工程竣工验收后十五日内向委托人递交两份完整的监理资料。

2.7 使用委托人的财产

附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：委托人。

监理人应在本合同终止后  /  天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为： /  。

3.委托人义务

3.4 委托人代表

委托人代表为： 详见附件清单

3.6 答复

委托人同意在7天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4.违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

5.支付

5.1 支付货币

币种为：人民币，比例为：   /    ，汇率为：   /    。

5.3 支付酬金

正常工作酬金的支付：

(1)合同生效以及单个修缮工程采购确认书下达、具备实施条件后，委托人向监理人支付单个修缮工程监理费（以单个修缮工程采购确认书预算金额计算得出）的20%；

(2)单个修缮工程竣工验收合格后，委托人向监理人支付单个修缮工程监理费的60%；

(3)监理人提交已完工修缮工程监理资料后，委托人向监理人支付已完工修缮工程监理费剩余价款。

最终监理费为单个修缮工程采购确认书预算金额计算得出的监理费总和，且不超过合同总价。

6.合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：双方签字盖章。

6.2 变更

6.2.2 除不可抗力外，因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：单个修缮工程监理费为包干费用，与工程结算金额和监理服务期的调整无关(但根据考勤等扣除的罚款或支付的违约金等费用相应减去)。监理服务期从委托监理合同签订生效之日起，至工程竣工决算审计结束、监理工程施工合同约定的保修责任期满。

6.2.3 附加工作酬金按下列方法确定：附加工作不计酬金。

6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定：正常工作酬金不作调整。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，单个修缮工程的正常工作酬金不作调整。

7.争议解决

7.2 调解

本合同争议进行调解时，可提交   /    进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第(2)种方式：

(1)提请   /    仲裁委员会进行仲裁。

(2)向工程所在地人民法院提起诉讼。

8.其他

8.2 检测费用

委托人应在检测工作完成后   /    天内支付检测费用。

8.3 咨询费用

委托人应在咨询工作完成后    /    内支付咨询费用。

8.4 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：不计奖励金额。

8.6 保密

委托人申明的保密事项和期限：涉及本工程的资料、合同、信函、数据电文、信息等，保密期限至监理及相关服务期届满后两年。

监理人申明的保密事项和期限：

第三方申明的保密事项和期限：   /    。

8.8 著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：应当征得委托人的同意。

9.补充条款

9.1 履约保证金

(1)比例：合同金额的1%；

(2)提交方式：支票、汇票、本票或者银行、保险公司出具的保函等非现金形式；

(3)提交时间：收到委托人发出的签订合同要约后7天内；

(4)退还时间及条件：合同履约期间无违约情形的，项目经校级验收合格后委托人财务部门及时无息退还。如校级验收未通过，履约保证金不予退还。

担保方式为：支票、汇票、银行保函或保险公司保函或融资担保公司保函，有效期不少于一年。若监理项目工期延长的，监理人需于保函期限届满时更换原银行保函或保险公司保函，否则委托人有权延期支付监理费直至委托人收到新的银行保函或保险公司保函。

9.2 双方特别约定，涉及设计变更、工期顺延、材料价格、用材、追加工程款、索赔的处理等可能影响工程价款或工期的签证，必须经委托人书面同意（由委托人签字并盖章）后才有效。

9.3 监理人违约责任的特别约定

9.3.1 因监理人原因或监理人有过错，导致未一次性全部通过竣工验收的，处以本合同总价10%的违约金。

9.3.2 因监理人原因或监理人有过错，发生质量事故的，根据国家建筑工程质量事故等级划分规定（建质【2010】111号文件），按一般/严重/重大质量事故，每发生一次分别处以本合同总价2%、5%、10%的违约金，如该违约金不足以弥补委托人所遭受的损失的，则监理人应赔偿委托人的全部损失。

9.3.3 因监理人原因或监理人有过错，发生安全事故的，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，按一般/较大/重大质量事故，每发生一起，每发生一次分别处以本合同总价的2%、5%、10%的违约金，如该违约金不足以弥补委托人所遭受的损失的，则监理人应赔偿委托人的全部损失。

9.3.4 因监理人原因或监理人有过错，造成承包人工期延误或整个项目工期延误的，每延误一天，按500元/天处以违约金。

9.3.5 总监理工程师现场到岗率达不到响应文件承诺的，按1000元/天处以违约金。

9.3.6 在监理期间内，因监理人现场管理混乱，工程质量、进度和现场文明施工、安全生产达不到预定计划，委托人有权要求监理人调整充实力量，监理人必须无条件接受；当上述措施无效时，处以5000元违约金。

9.3.7 监理人不得以任何形式向委托人工作人员或与本工程相关的管理单位人员赠送各种礼品、礼券或现金，也不得接受承包人或与本工程有利益关系人赠送的各种礼品、礼券或现金，否则，每发生一次，处以2000元违约金。

9.3.8 监理人有下列情形之一的，则下列任何情形每发生一次，按本合同总价2%/次处以违约金：

(1)监理人与承包人串通、弄虚作假降低工程质量等级的；

(2)监理人将不合格的建筑工程、材料、构配件按合格签字的；

(3)监理人向承包人介绍材料、构配件、分包商，从中得利的；

(4)施工中存在质量安全隐患或违反了强制性规定，监理人未发监理通知或整改不力的；

(5)监理人不按规定见证取样，使不合格材料混入工程实体的；

(6)监理人验收不认真，虽未造成事故但导致钢筋品种、规格、数量错误，或砼、砂浆强度不合格，或桩测试不合格，或道路裂等严重质量问题的；

(7)监理人不按规定旁站，或未及时发现质量或安全问题的；

(8)承包人资料作假或代签字或未加盖有效印章，监理人制止不力或未及时发现并予签认的；

(9)承包人未按设计要求施工或偷工减料，监理人未发现或未书面报告委托人的；

(10)节假日或夜间施工，监理人未配合的，特别是在混凝土浇筑时没有及时旁站，总监理工程师未巡视或专业监理工程师未从严把关的；

9.3.9 监理人未经委托人同意，擅自更换总监理工程师的，每次处以本合同总价10%的违约金；

9.3.10 监理人更换专业监理工程师的，应经委托人同意后方可更换。监理人未经委托人同意，擅自更换专业监理工程师的，每次处以本合同总价2%的违约金；

9.3.11 对于监理人应支付的违约金、赔偿金，委托人有权直接从任何一期酬金中扣除。

9.4 因监理人原因造成第三方人身或财产损害的，由监理人承担全部责任。

9.5 监理人应遵守工程建设安全生产有关规定，且监理人应按国家、浙江省、杭州市有关规定自行办理相关保险（包括但不限于为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险等）并自行支付保费。

9.6 若本合同未尽事项，经双方协商，另行补充合同。

附件1：

监理项目清单

| 序号 | 工程名称 | 立项预算 （万元） | 委托方 项目联系人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

注：工程立项预算最终以采购确认书金额为准。

附件2：

建设工程廉政合同

为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，业主单位浙江工业大学（以下称甲方）与施工单位          （以下称乙方），特订立如下合同。

第一条  甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及住建部的有关廉政规定。

（二）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益和违反工程建设管理规章制度。

（三）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（四）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（五）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

（四）甲方工作人员的配偶、子女及亲属不得从事与甲方工程有关的监理分包项目。

第三条  乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、第二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三、五、七条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，甲方建议工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。

第五条  双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查；提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条  本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格后止。

甲方单位：浙江工业大学             乙方单位：正博工程管理有限公司

（盖章）                           （盖章）

法定代表人：                       法定代表人：

授权代表：                         授权代表：

地址：                             地址：

电话：                             电话：

年   月   日                         年   月   日

# 第五部分 附件(响应文件格式)

说明：

1.响应文件由供应商根据照磋商文件要求参照附件格式编制。

2.附件中有参考格式的，参照格式，没有参考格式的，自行编制。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                 提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 二、响应文件封面（格式供参考）

浙江工业大学2024年修缮工程监理服务（标项一/二）

磋商响应文件

（资格响应文件/商务技术响应文件/报价响应文件）

项目编号：HSZB-2024-364

供应商名称（盖公章或电子签章）：

时间：    年   月   日

- 资格响应文件部分格式

附件1.符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

浙江工业大学、浙江豪圣建设项目管理有限公司：

我方参与浙江工业大学2024年修缮工程监理服务（标项一/二）【项目编号：HSZB-2024-364】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

3.非益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。

- 供应商名称（盖公章或电子签章）：

日期：  年  月   日

- 附件2.中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函（如有）、属于监狱企业的证明文件（由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（如有）

2.1中小企业声明函及其相关的充分的证明材料

- 中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖公章或电子签章）：

日期：

1.填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据前附表中“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2.2残疾人福利性单位声明函及其相关的充分的证明材料

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供由本单位承担服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖公章或电子签章）：

日期

注：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

附件3. 联合协议

（以联合体形式响应的，提供联合协议；本项目不接受联合体响应或者供应商不以联合体形式响应的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份参加（项目名称）【项目编号：（采购编号）】响应。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责响应和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据磋商文件规定及采购内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合体各方产生约束力。

三、本次联合响应中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额（如果有）。

1.（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。

2.中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。

五、如果成交，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合响应的其他事宜：

1.联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2.联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3.本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(盖公章或电子签章)：

联合体成员名称(盖公章或电子签章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件4.符合特定资格条件要求的资质文件（复印件）

（由供应商根据“磋商文件第一部分”中“合格的供应商应具备的特定资格要求”编制；如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

供应商名称(盖公章或电子签章)：

签发日期：  年  月   日

三、商务技术响应文件部分格式

附件1

磋商响应函

（采购人）、（采购代理机构）：

(供应商全称)授权                      (全权代表姓名)          (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的（项目名称）（标项一/二）【项目编号：（采购编号）】的有关活动，并对此项目进行响应。为此：

- 我方承诺响应有效期从提交响应文件的截止之日起     天，（不少于90天），本响应文件在响应有效期满之前均具有约束力。

- 提供磋商文件中规定的全部响应文件。

- 我方承诺除响应文件列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。对响应文件中材料的真实性、合法性负责。

- 保证遵守磋商文件中的其他有关规定。

- 我方愿意向贵方提供任何与该项目响应有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

- 10.我方已详细阅读全部磋商文件，包括磋商文件“更正（延期）公告”（如果有）、参考资料及有关附件，确认无误。

- 如我方成交，我方承诺：

4.1在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照磋商文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

- 其他补充说明:                                        。

供应商名称（盖公章或电子签章）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

附件2

授权委托书

我             （供应商名称），现授权委托           （姓名、身份证号）为我公司授权代表，以本公司的名义参加   （采购人）    的            项目（标项一/二）的竞争性磋商活动。授权代表在磋商、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表无权转委托，特此委托。

供应商名称（盖公章或电子签章）：

授权代表身份证号码：

日期：

附：授权代表的身份证复印件（正反面）。

附件3

政府采购供应商廉洁自律承诺书

浙江工业大学：

本单位合法参加                      采购项目（标项一/二）（项目编号：      ）政府采购活动，就有关廉洁自律和公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间不存在利害关系，不存在行贿、串通等违法行为。

二、本单位与其他当事人之间不存在直接控股、管理关系等情况，不存在法定的不允许投标情形，不存在行贿、串通等违法行为。

三、本单位清楚知道并严格遵守政府采购法律法规、政策文件和相关纪律。

供应商名称（盖公章或电子签章）：

日期：

附件4

供应商承担过的类似项目业绩一览表

项目名称：
标项：一/二

项目编号：

| 序 号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 项目负责人 | 业主单位全称/联系人/联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：表中所列业绩如与资信评分有关的，出具的证明材料需满足评审依据，否则不予得分。

供应商（盖公章或电子签章）：

日期：

附件5

商务/技术条款偏离表

项目名称：
标项：一/二

项目编号：

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应文件对应条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

注：1.若不填写或只填写“无”视作完全响应磋商文件的要求;

2.供应商若有好的建议可附建议书。

供应商（盖公章或电子签章）：

日期：

附件6

供应商基本情况表

项目名称：
标项：一/二

项目编号：

| 单位名称 |  | 单位地址 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系电话 |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 成立时间 |  | 注册资金(万元) |  | 固定资产(万元) |  |  |
| 法人代表 |  | 技术负责人 |  |  |  |  |
| 经营许可情况 | 证书名称 | 颁发部门 | 颁发时间 |  | 资质等级（如有） |  |
| 供应商近三年有无不良记录或因招投标违规涉及司法诉讼情况 |  |  | 有（ ），无（ ） |  |  |  |
| 供应商基本情况说明 | 可另附页说明 |  |  |  |  |  |
| 其他有竞争力 的说明 |  |  |  |  |  |  |

附件7

服务团队配备情况表

项目名称： 
标项：一/二

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 本项目拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业年限 | 职务和职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：涉及评分项的其它证明材料附后。

供应商（盖公章或电子签章）：

日期：

（2）主要人员简历表

项目名称：
标项：一/二

项目编号：

| 姓 名 |  | 年 龄 |  |  | 专 业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  |  | 拟在本合同 项目担任职务 |  |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 系(科)，学制 年 |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 | 工作经历 |  |  | 担 任 何 职 |  | 备 注 |  |

注：与评分有关的证明材料附后。

供应商（盖公章或电子签章）：

日期：

附件8

分包意向协议（如果有）

（成交后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者供应商成交后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（供应商名称）若成为（项目名称）【项目编号：（采购编号）】的成交供应商，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（供应商名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商2名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包供应商中小企业合同份额（如果有）

1.（分包供应商X,……）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。

2.中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %  。                                    供应商名称(盖公章或电子签章)：

分包供应商名称(盖公章或电子签章)：

……

日期：  年  月   日

- 四、报价响应文件部分格式

附件1

磋商响应初始报价一览表

项目名称： 
标项：一/二

项目编号：

初始总报价：折扣数 %。

备注：

注： “报价方式”以一次报清，完成本项目所需的所有费用必须包含在总报价中，如以后已实施而未列入报价的费用将被视为供应商优惠，采购人均不予支付。

供应商（盖公章或电子签章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件2

报价情况说明（如果有）

## （如供应商报价低于项目预算50%的，应当提交本文档，详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因）

供应商（盖公章或电子签章）：

日期：

附件3

代理服务费支付承诺书

致：浙江豪圣建设项目管理有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：           ）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

供应商（盖公章或电子签章）：

日期：     年  月  日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。