2022年市政设施零星养护工程

-稠江、城西区块

招 标 文 件

采购编号：CTZB-2022030139

采   购   人（盖章）：义乌市市政设施处

采购代理机构（盖章）：浙江省成套招标代理有限公司

2022年3月

目    录

第一章　采购公告	2

第二章　投标须知和投标须知前附表	5

投标须知	8

一、说明	8

二、招标文件	9

三、投标文件	10

四、投标文件的递交	13

第三章  招标项目要求	14

第四章  开标、评标和定标须知	20

一、开标	21

二、评标	21

三、定标	23

第五章  投标文件的有效性	25

第六章  评标办法	27

第七章  合同主要条款	31

第八章  投标文件部分格式	31

# 第一章　采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江省成套招标代理有限公司受义乌市市政设施处委托，就2022年市政设施零星养护工程-稠江、城西区块进行公开招标采购，欢迎国内合格的供应商参加投标。

- 一、项目基本情况

1、采购项目编号：CTZB-2022030139

2、项目名称：2022年市政设施零星养护工程-稠江、城西区块

3、项目预算：2561.4807万元

4、最高限价：2561.4807万元

5、采购需求：

| 序号 | 项目内容 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 项目预算及最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市政处管辖道路养护 | 详见第三章 | 1 | 年 | 2561.4807万元 | 采购标的属于“建筑业” |

项目内容包括所涉区块的市政处管辖道路养护等服务。具体详见招标项目要求。

- 二、供应商的资格要求：

①、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求，具有独立法人资格；

②、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。投标人无下列不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公告期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公告期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

③、根据《关于在全市公共资源交易活动中应用信用报告的通知》（义行服管[2017]17号）规定，综合信用报告评级不属于D、E类的投标人，不得参与本项目投标（无信用评价供应商不受此项条件限制），查询结果以投标截止时间为准；

④、投标人自2019年1月1日起到中标公告期结束前无行贿犯罪记录（评标结束后，发放中标通知书前由采购人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对拟中标单位的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准）；

⑤、公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接购买服务。

⑥、本项目不允许联合体投标。

- 三、招标文件获取时间和方式：

（1）时间：投标方可在采购文件公告期内获取采购文件，采购文件获取截止时间之后至投标截止前潜在供应商仍可获取招标文件，如对招标文件有疑问的，答疑时间按招标文件规定执行。获取招标文件：免费）。

（2）地点：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

（3）方式：投标方请在浙江政府采购网上登录并依照要求免费获取招标文件。

- 四、投标截止时间及地点：

1.提交投标文件截止时间：2022年04月06日09：30（北京时间）

2.投标地点：登录政采云账号，并上传电子加密标书至“政采云”平台，逾期或未上传成功的将导致无法投标或投标无效。

3.开标时间：2022年04月06日09：30；

4.开标地点：义乌市望道路300号行政服务中心四楼电子开标室。

5.开标时间后1小时内（2022年**月**日10：30前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。

备注：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标方投标无效，投标方可在2022年04月06日09：30前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至浙江省成套招标代理有限公司指定邮箱（1830912141@qq.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标方自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标当日09：30-15：30期间进行解密），投标方可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至浙江省成套招标代理有限公司指定邮箱（1830912141@qq.com）的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标方未按照规定时间（2022年04月06日09：30前）及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

投标方无需在开标当天到达开标现场，只需在规定时间内在你方的办公场地，对电子投标文件进行解密。

- 五、公告期限：自本公告发布之日起至第6个工作日24时。

- 六、其他补充事宜

1.答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，可以自收到采购文件之日（采购文件获取截止日之后收到采购文件的，以采购文件获取截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（为本公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面递交或传真形式要求招标方作出书面解释、澄清或者向招标方提出书面质疑；本项目不组织答疑会；招标方的答疑内容和书面澄清文件是招标文件的组成部分，无论是招标方根据需要主动对招标文件进行必要澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标方的答疑内容（招标文件内容如有需修改的）和澄清文件均会在浙江省政府采购网（ http://zfcg.czt.zj.gov.cn/ ）上统一以公告的形式发布，供应商在投标截止时间前应充分关注该网上发布的信息，如因供应商未及时关注网上发布的信息而导致的一切投标后果由供应商自行承担。

2.投标保证金：无

3.投标与开标注意事项：

①本项目实行网上投标，获取文件后供应商即可参投，投标方在投标截止时间之前上传电子投标文件。供应商参与投标，需自行承担投标一切费用。

②标前准备：各供应商应在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。【办理流程详见电子投标工具链接，（目前“政采云”平台仅支持浙江汇信或天谷CA锁，个体工商户投标仅支持浙江汇信CA锁），申领操作流程】。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

③投标文件制作：投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”（请投标供应商登录政采云平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）以获取最新操作指南。

4.资格审查：本项目无需报名，供应商可直接参投。供应商资格采用资格后审方式由评标委员会进行审查。

- 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名    称：义乌市市政设施处

地  址：义乌市新科路C16号

项目联系人：季工

项目联系方式：0579-89919806

质疑联系人：黄科

质疑联系方式：0579-89919810

2.采购代理机构信息

名    称： 浙江省成套招标代理有限公司

地    址： 义乌市北苑街道丹阳街100号3楼

传    真： 0579-85326803

项目联系人（询问）：徐李元

项目联系方式（询问）：13958408993

质疑联系人：陈健飞

质疑联系方式：0579-85116979

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：义乌市财政局

地  址：义乌市望道路300号5楼

联 系 人：骆女士

监督投诉电话：0579—89915058

# 第二章　投标须知和投标须知前附表

投标须知前附表

| 序号 | 内容规定 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目综合 说明 | 项目名称：2022年市政设施零星养护工程-稠江、城西区块 采购内容及数量：具体见《第三章招标项目要求》。 |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 3 | 投标人资格要求 | 详见招标公告 |
| 4 | 服务期限 | 详见第三章招标项目具体要求 |
| 5 | 招标文件发售时间和地点 | 详见招标公告 |
| 6 | 现场踏勘时间 | 投标前，投标人须自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。踏勘期间，采购人不得留下供应商名称、联系方式等信息。 |
| 7 | 招标答疑截止时间 | 答疑与澄清：潜在供应商如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，可以自收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（自本公告发布之日起至第6个工作日24时止）起7个工作日内，以书面递交或传真形式要求招标方作出书面解释、澄清或者向招标方提出书面质疑；本项目不组织答疑会；招标方的答疑内容和书面澄清文件是招标文件的组成部份，招标方的书面澄清（更正）文件会在浙江省政府网上发布公告，同时政采云系统会向所有已按招标文件规定方式获取招标文件的潜在供应商发送更正提醒信息，潜在供应商请自行到浙江省政府采网上下载澄清（更正）文件，潜在供应商在收到该澄清（更正）文件后应于1日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向招标代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。 |
| 8 | 投标有效期 | 自开标之日起60天（日历天） |
| 9 | 投标文件递交时间及方式 | 投标人应于2022年04月06日09：30前按照电子投标要求将电子加密标书上传到“政采云”平台，逾期或未上传成功的将导致无法投标或投标无效。 备注：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标方投标无效，投标方可在2022年04月06日09：30前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至浙江省成套招标代理有限公司指定邮箱（1830912141@qq.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标方自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标当日09:30-10:30期间进行解密），投标方可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至浙江省成套招标代理有限公司指定邮箱（1830912141@qq.com）的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标方未按照规定时间及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。 |
| 10 | 投标保证金 | 无。 |
| 11 | 开标时间和地点 | 开标时间：2022年04月06日09：30 开标地点：义乌市望道路300号行政服务中心四楼电子开标室。 投标方无需在开标当天到达开标现场对电子投标进行解密，可在公司办公场地登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件，解密时限为开标时间后1小时内。 |
| 12 | 履约保证金 | 无。 |
| 13 | 评标办法 | 综合评分法。 |
| 14 | 付款方式 | 详见第三章招标项目具体要求。 |
| 15 | 不良信为记录 | 投标人在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公告期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，其投标将作无效标处理。 |
| 16 | 政府采购节能环保产品 | 根据财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知财库〔2019〕9号文件要求，投标方所投产品如属于节能产品政府采购品目清单或环境标志产品政府从采购品目清单内的，投标人所投的相应产品须在中国政府采购网节能清单查询目录（http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdchaxun.htm）或环保清单查询目录（http://www.ccgp.gov.cn/search/hbqdchaxun.htm）中可查询到。 |
| 17 | 小微企业有关政策 | 本项目执行小微企业有关政策说明。 本项目所属行业：建筑业。 特别说明： - 小微企业有关政策： （1）根据财库〔2020〕46 号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》。 （2）根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 （3）根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的说明文件。 （4）未提供以上材料的，均不给予价格扣除。 |
| 18 | 政采贷 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，根据《义乌市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，供应商若有融资意向，登陆义乌市公共资源交易平台（http://ywjypt.yw.gov.cn/）“政采贷”专栏进行查询，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
| 19 | 失信行为处理 | 投标人发生下列情况之一时，将按严重失信行为上报信用办记入政府采购严重失信行为记录名单： （1）投标人在规定的投标有效期内撤回投标或放弃中标的； （2）有意串标或提供虚假材料的； （3）中标人在收到中标通知书后，因自身原因不能在投标有效期内和采购人签订合同； （4）中标供应商在标后履约过程中未按合同约定的期限和要求履约的； （5）因中标供应商原因在标后履约过程中擅自终止合同的； （6）不符合招标文件要求的其他失信行为； （7）中标人未按招标文件规定缴纳招标代理费的。 |
| 20 | 其他 | 1、本项目预算价即为最高限价，投标报价超过最高限价，其投标为无效标。 2、招标文件中要求投标人在制作投标文件时，提供的复印件必须根据评审细则对评审的内容复印完整、清晰可辨，否则在评审时以最不利于投标人原则评审。 |

注：投标人须知前附表内容与本招标文件后述内容不一致的，以投标须知前附表为准。

# 投标须知

## 一、说明

1、适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物和服务项目。

2、定义

2.1采购人：系指义乌市市政设施处。

2.2招标代理机构：系指组织本次招标工作的浙江省成套招标代理有限公司。

2.3投标人：系指符合招标公告要求的投标供应商。

2.4服务：系指招标文件规定投标人须承担的劳务及其它类似的服务。

2.5货物：系指按招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

2.6甲方：即采购人，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为甲方。

2.7乙方：在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行合同阶段称为乙方。

2.8“★”标记系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。

3、合格的投标人

3.1符合采购公告中要求的条件。

3.2获取招标文件的投标人，并不能被认定为投标人资格已合格。投标人的资格是否符合招标文件要求，以开标时审查结果为准。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.4除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本采购项目的采购活动。

4、保证

4.1投标人应保证所提交给招标机构和采购人的资料和数据是真实的。

5、招标投标费用

5.1不论投标过程中的作法和结果如何，投标人应承担所有与投标有关的全部费用。采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

5.2招标服务费

5.2.1中标人须分别向招标代理机构交纳招标代理服务费，招标服务费于中标通知书发送前按下列计算方式向中标方收取。

| 中标金额（万元） | 收费标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 招标服务费采用差额定率累进法计算，向中标方单向收取。例：中标金额为1200万。服务费=100万×1.5%+400万×0.8%+500万×0.45%+200万×0.25%=7.45万元。 |
| 100-500 | 0.8% |  |
| 500-1000 | 0.45% |  |
| 1000-5000 | 0.25% |  |

5.2.2招标代理服务费在领取中标通知书时，向招标代理机构直接交纳，可用汇票、电汇、银行本票、现金等付款方式。

6、现场勘察

6.1投标前，投标人须自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。踏勘期间，采购人不得留下供应商名称、联系方式等信息。

6.2投标人在考察过程中发生的各类事件及所发生的各项费用，均由投标人自行承担。采购人和代理机构概不负责。

6.3采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人据此做出的任何推论、理解和结论不负责任。

6.4现场踏勘完毕，将认为投标人己了解现场情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

7、联合体投标

本项目不接受联合体投标。

## 二、招标文件

8、招标文件的组成

8.1招标文件包括下列内容：

第一章  采购公告

第二章  投标须知和投标须知前附表

第三章  招标项目要求

第四章  开标、评标和定标

第五章  投标文件的有效性

第六章  评标办法

第七章  合同主要条款

第八章  投标文件部分格式

8.2除8.1内容外，采购人在投标须知前附表规定时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对采购人和投标人起约束作用。

8.3上述所列8.1及8.2条内容均以书面文件为准，采购人（招标代理机构）的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对采购人和投标人无任何约束力。

8.4投标人应认真阅读投标须知、合同条件、规定格式、项目要求、报价要求等招标文件所有的内容。如果投标人的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标人自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

9、招标文件的澄清

9.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于前附表规定的时间以书面形式送（传真）向采购人和代理机构提出。

9.2无论是招标方根据需要主动对招标文件进行必要澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标方的书面澄清（更正）文件会在浙江省政府网上发布公告，同时政采云系统会向所有已按招标文件规定方式获取招标文件的潜在供应商发送更正提醒信息，潜在供应商请自行到浙江省政府采网上下载澄清（更正）文件，潜在供应商在收到该澄清（更正）文件后应于1日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向招标代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。供应商在投标截止时间前应充分关注该网上发布的信息，如因供应商未及时关注网上发布的信息而导致的一切投标后果由供应商自行承担。

9.3投标人在前附表规定时间未提交疑问或质疑的，视作默认对本次招标过程中招标文件无异议，招标方对其提出的问题可以不予受理。

9.4招标文件澄清、变更、补充等内容均以浙江政府采购网公示的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、变更、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在浙江政府采购网发出的公示内容为准。

9.5采购人及招标代理机构工作人员向投标人所作的任何口头答复或电话通知一律无效。

9.6投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标方提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的方式及时间前不署名书面或传真形式要求澄清问题的文件，要求招标方对招标文件予以澄清。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

## 三、投标文件

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用汉语。

10.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11、对投标文件的要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的技术要求和商务要求后，编制投标文件。

11.2 在招标文件对技术要求中，投标人必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致废标。

11.3编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

12、投标文件的组成

12.1 招标文件“投标文件部分格式”所列的内容、格式及其投标人认为有必要提供的其他文件。

★12.2 投标文件由资格响应文件、商务技术响应文件和报价响应文件组成。资格响应文件或商务技术响应文件不得包含商务报价，否则作无效标处理。存在有效期的文件应在有效期内（截止开标当日24：00时止），过期的文件无效。所有电子投标文件中所有内容均需进行CA签章。

12.3资格响应文件，包含但不限于以下内容：

（1）有效的单位营业执照副本扫描件或“国家企业信用信息公示系统”（http://gsxt.saic.gov.cn/）上的单位详细信息；

（2）法定代表人资格声明书、法定代表人身份证扫描件；

（3）法定代表人授权委托书、被授权代表身份证扫描件；（适用于授权代表参与投标）

12.4商务技术响应文件，包含但不限于以下内容：

- 投标人情况介绍；

- 主要业绩情况；

- 养护服务实施管理方案；

- 应急方案；

- 项目小组人员名单；

- 投入本项目主要设备表；

- ★义乌市政府采购承诺书；

- 根据招标文件技术需求及评分规则要求提供的有关材料；

- 供应商认为可能需要的其它文件（格式自拟）。

注：招标文件中打★号的条款为要求供应商作实质性响应的条款，供应商提交的“商务技术文件”中应对打★号的技术条款作实质性响应，否则其投标无效。

12.5报价响应文件，包含但不限于以下内容：

（1）投标函；

（2）报价一览表；

（3）中小企业声明函及其相关材料（如有）；

（4）监狱企业声明函及其相关材料（如有）；

（5）残疾人福利性单位声明函（如有）；

（6）其他投标人认为须提供的资料。

13、投标人资格的有关资料

13.1投标人应提交体现其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

14、投标报价

14.1供应商应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行自主报价。投标报价以人民币为结算货币。投标报价是完成本招标文件规定的全部工作内容和要求的总费用包括但不限于承包区域内提供道路日常巡查养护服务所需的一切劳务费、材料费、设备费、配件费、备件费、损耗费（包括水、电等）、仓储费、运输费、维护费、税费、保险、利润、完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，若遇设施量发生变化（以移交、接受设施量清单为准）的，则根据中标价相应调整合同养护费用。

14.2若道路养护范围未变化，当实际养护的道路长度与《道路市政养护设施量清单》中的道路工程量不一致时，乙方应根据实际长度进行养护，总价不调整；若道路养护范围发生变化，按以下方式进行调整：实际道路养护范围与清单中的道路养护范围有增减的，有相同或类似单价的，合同增减额=投标单价×相应数量×合同养护剩余时间（日历天）/365；无相同或类似单价的，合同增减额=2018养护定额重新组价并按投标总报价与招标控制价的比例进行下浮×相应数量×维修率×合同养护剩余时间（日历天）/365。若合同金额增加的在不改变合同其他条款的前提下签订补充合同，合同增加金额不得超过原合同金额的百分之十。

14.3 道路脱空检测费用总金额不超过160万元，按照实际完成工作量结算（需具有相关检测资质单位出具的检测报告）。道路脱空检测费用采用先作业后拨付的方式于合同期满后7个工作日内支付。

14.4 供应商应在投标书的《报价一览表》上写明投标报价项目的单价和总价，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

14.5中标后，中标人所填写的报价在合同实施期间不因市场变化因素而变动；投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。

14.6供应商应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。供应商对每种服务只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价。

14.7采购人不接受低于成本的投标报价，也不接受招标项目范围内的捐赠。

14.8供应商按照上述要求编制投标报价，一旦确认某一投标人中标，除合同规定的可调整内容外，中标人不得要求追加任何费用。

14.9须由中标单位开具正式发票。

14.10招标文件中规定由供应商承担并支付的相关费用（如中标服务费等）在投标报价时应一并考虑。

15、投标文件格式

15.1投标文件须包括本须知第12条中规定的全部内容，投标人不按招标文件的要求提供的投标文件和资料将视为没有对招标文件作实质性响应，其投标将被拒绝，其风险由投标人自行承担。

15.2投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式，表格格式在不改变格式内容的情况下可自行制作。在所提供表格格式之外，投标人可以增加自行设计的表格及内容，以便更细致全面的说明其能力。

16、投标文件编制要求

16.1 投标文件制作：投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”（请投标供应商登录政采云平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）以获取最新操作指南。

16.2 投标人应根据电子投标操作指南按本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

16.3由于投标人未按招标文件的规定要求编制投标文件，导致评审小组作出的对投标方的误判，责任由投标方自己承担。

17、投标保证金

本项目免收投标保证金。

18、投标有效期

18.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为60天。

18.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标人同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

## 四、投标文件的递交

19、电子投标文件上传的地点和截止时间

供应商应于2022年04月06日09：30前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。

20、投标文件解密

开标时间后1小时内（2022年**月**日10：30前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。

备注：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标方投标无效，投标方可在2022年04月06日09：30前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至浙江省成套招标代理有限公司指定邮箱（1830912141@qq.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标方自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标当日09：30-10：30期间进行解密），投标方可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至浙江省成套招标代理有限公司指定邮箱（1830912141@qq.com）的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标方未按照规定时间（2022年04月06日09：30前）及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

22、投标文件的补充、修改与撤回

22.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以重新补充修改或撤回已上传的投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

22.2在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

22.3从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、其它

23、本招标文件解释权归采购人。

# 第三章  招标项目要求

- 一、养护作业方式

1、本次招标项目采用养护作业总价包干。

2、中标人一律不得将本项目分包、转包，一经发现作违约处理，采购人有权解除合同，并承担由此引起的法律责任及一切经济损失。

- 二、项目技术规范

（一）养护规范

1、道路市政养护规范

1.1《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）

1.2《义乌市市政设施处市政设施养护规定（试行）》

注：如相应规范标准有更新，按照最新版本执行。

1.3《2019年市政工程管理处辖区市政设施零星维修》图集

（二）招标作业内容

1、所涉区块的市政处管辖道路、人行道外边线至建筑物外立面垂直线或店面门口范围内的路面、人行道板、侧石、平石等市政设施日常维修、保养、设施巡查、大面积维修、道路脱空检测等。

2、养护范围内的各类大型保障及应急保障（如防汛、抗台、抗雪）。

- 三、养护设施量清单

稠江区块养护工程范围

| 序号 | 道路名称 | 起止点 | 数量(米) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江滨西路 | 丹溪路-丹溪路口往西115m | 115 | 只需道路巡视 |
|  |  | 香山路-丹溪路口往西115m | 363 | 不含行车道 |
|  |  | 香山路-城店路 | 726 | 不含行车道 |
|  |  | 城店路-江滨西路505号 | 448 |  |
| 2 | 经发大道 | 西城路-西江路 | 3065 | 不含行车道 |
| 3 | 新科路 | 西城路-正觉路 | 545 | 只需道路巡视 |
|  |  | 正觉路-杨村路 | 430 |  |
|  |  | 杨村路-戚继光路 | 640 |  |
|  |  | 戚继光路-国贸大道 | 501 |  |
|  |  | 国贸大道-春潭路 | 646 |  |
|  |  | 春潭路-西江路 | 370 |  |
| 4 | 绣湖西路 | 铁东路-西城路 | 568 |  |
| 5 | 铁西路 | 环城路-文昌路 | 810 |  |
|  |  | 城中路-稠州路匝道 | 420 |  |
|  | 铁东路 | 稠州路-绣湖西路 | 1290 |  |
|  |  | 环城路-新科路 | 635 |  |
| 6 | 贝村路 | 环城路-永顺路 | 222 | 不含行车道 |
|  |  | 永顺路-欧景东路 | 537 | 不含行车道 |
|  |  | 欧景东路-新科路 | 334 | 不含行车道 |
|  |  | 新科路-下门街 | 331 | 不含行车道 |
|  |  | 下门街-经发大道 | 1413 | 不含行车道 |
|  |  | 经发大道-稠州西路 | 907 |  |
| 7 | 城店路 | 环城南路-承德路 | 2520 |  |
| 8 | 香山路 | 铁东路-城中西路 | 550 | 只需道路巡视 |
|  |  | 城中西路-江滨西路 | 1167 |  |
|  |  | 江滨西路-经发大道 | 435 |  |
|  |  | 经发大道-西江路 | 408 | 只需道路巡视 |
| 9 | 西江路 | 丹溪路-香山路 | 1083 | 只需道路巡视 |
|  |  | 香山路-新科路 | 1650 |  |
|  |  | 新科路-永顺路 | 720 |  |
| 10 | 文政东路 | 文政中路-西江路 | 329 |  |
| 11 | 文政西路 | 文政中路-贝村路 | 235 |  |
| 12 | 永顺路 | 城店路-西江路 | 800 |  |
| 13 | 贝村1号路 | 贝村路-城店路 | 194 |  |
| 14 | 下门街 | 贝村路-城店路 | 180 |  |
| 15 | 童店路 | 贝村路-城店路 | 364 |  |
| 16 | 崇德路 | 西江路-经发大道 | 630 |  |
| 17 | 文华路 | 戚继光路-国贸大道 | 473 |  |
| 18 | 文昌路 | 戚继光路-国贸大道 | 600 |  |
| 19 | 石鱼路 | 经发大道-文昌路 | 430 |  |
| 20 | 杨村路 | 环城路-八角井路 | 219 |  |
|  |  | 八角井路-新科路 | 830 |  |
| 21 | 正觉路 | 高新路-杨村溪 | 309 |  |
| 22 | 高新路 | 正觉路-戚继光路 | 1128 | 不包含戚继光路至杨村路人行道养护 |
| 23 | 大路金路 | 八角井路-高新路 | 713 |  |
| 24 | 八角井路 | 杨村路-戚继光路 | 683 |  |
| 25 | 戚继光路 | 西城路-察院厅路 | 722 |  |
|  |  | 察院厅路-江滨西路 | 257 |  |
|  |  | 江滨西路-新科路 | 1381 |  |
|  |  | 新科路-环城西路 | 1260 |  |
| 26 | 五洲大道 | 环城路-上佛路 | 9660 | 不含人行道 |
|  |  | 和平公园-下金村 | 3503 | 不含行车道与侧平石 |
| 27 | 永贸路 | 同和路-五洲大道 | 357 |  |
|  |  | 龙腾路-四海大道 | 891 |  |
| 28 | 龙海路 | 香溪印象北门-永贸路 | 168 |  |
| 29 | 富港大道 | 五洲大道-富港花园西南 | 620 |  |
| 30 | 国贸大道与新科路交叉口匝道 | 国贸大道与新科路交叉口匝道 | 1201 |  |
| 31 | 国贸大道与稠州西路交叉口匝道 | 国贸大道与稠州西路交叉口匝道 | 1176 |  |
| 32 | 道路脱空检测 | 雷达法 | 144测线公里 |  |

城西区块养护工程范围

| 序号 | 道路名称 | 起止点 | 数量(米) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四海大道 | 金港大道—环城西路 | 12068 | 不含人行道 |
| 2 | 雪峰西路 | 环城西路-香溪路 | 2094 |  |
|  |  | 香溪路-圣达街 | 2139 |  |
|  |  | 圣达街-西站大道 | 577 |  |
|  |  | 西站大道-跨铁路桥头 | 570 |  |
| 3 | 西站大道 | 雪峰西路—环城西路 | 6446 |  |
| 4 | 香溪路 | 雪峰西路—西站大道 | 2100 |  |
| 5 | 荷花街 | 雪峰西路—03省道 | 1004 |  |
| 6 | 伏龙山北路 | 雪峰西路—圣寿路 | 663 |  |
|  |  | 圣寿路-03省道 | 340 |  |
| 7 | 仓实街 | 雪峰西路—03省道 | 998 |  |
| 8 | 圣达街 | 雪峰西路—03省道 | 1070 |  |
| 9 | 东河街 | 求真路—03省道（西城路） | 656 |  |
| 10 | 求真路 | 圣达街-伏龙山北路 | 587 |  |
|  |  | 伏龙山北路-莲藕街 | 228 |  |
|  |  | 莲藕街-荷花街 | 666 |  |
| 11 | 圣寿路 | 圣达街—荷花街 | 1512 |  |
| 12 | 03省道辅道 | 莲藕街-荷花街 | 600 |  |
| 13 | 四季路 | 环城西路-通港大道 | 1600 | 不含人行道 |
| 14 | 通港大道 | 鸿运路—过四季路200米 | 940 | 不含人行道 |
| 15 | 道路脱空检测 | 雷达法 | 144测线公里 |  |

注：行车道包括主道和辅道。

- 四、市政养护质量标准和要求

（一）养护质量标准：

根据《城镇道路养护技术规范》（CJJ36—2016）、《义乌市市政设施处市政设施养护规定（试行）》、《2019年市政工程管理处辖区市政设施零星维修》图集等新颁布的相关规程、规范和国家有关强制性标准的规定执行。

（二）养护考核：

按照《义乌市市政设施处包干制养护工作考核办法》及国家强制性标准等相关规定。

（三）养护检测评估：

在道路及附属设施养护过程中，乙方应配备与养护设施量相适应管理人员、技术人员、施工人员检查工具和检测设备，进行经常性检查和定期检测中的常规检测及评价。

常规检测及评价具体要求：

1、对照甲方提供的道路资料卡的基本情况，现场校核道路的基本数据，如有变化应及时记录修改。

2、至少进行一次路面损坏状况及路面行驶质量检测，按照规范要求采用专业设备（如激光平整度仪、路况摄像仪）实施，填写路面技术状况评价汇总表（表1）和路面行驶质量评价汇总表（表2），按采购人要求时间提供以上两份表格。

3、对难以判断损坏程度和原因的道路，及时向甲方提出进行特殊检测的建议。

表1：路面技术状况评价汇总表

| 序号 | 道路名称 | 检测路段起止点 | 路面材料 | 检测日期 | PCI | 养护对策 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：表中PCI按照《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2016）第12页4.5.3-1式计算，养护对策对照《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2016）第16页表4.6.2及4.6.3填写。

表2：路面行驶质量评价汇总表

| 序号 | 道路名称 | 检测路段起止点 | 检测日期 | PQI | 养护对策 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：表中RQI按照《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2016）第11页4.5.2式计算，养护对策对照《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2016）第16页表4.6.2及4.6.3填写。

（四）养护工程：

乙方在日常巡检、经常性检查和常规的定期检测、定期维护中，发现一般性病害应及时做好预防性养护、发现明显病害应及时做好维修保养，发现设施大面积集中病害应制定大中修计划，报甲方审核后实施。对道路因不适应现有交通量、载重量增长的需要及结构严重损坏，需恢复或提高技术等级，从而提高其运行能力的加固、改扩建工程，乙方应专题上报，并经甲方审定后申请立项。

（五）档案资料：

乙方应以一条路为单位建立养护档案，健全日常养护作业记录，认真做好台帐的整理和归档工作，尤其是及时将日常巡查养护、维修、检测、技术状况评价等相关数据及时、准确录入市级监管部门的道路管理系统；按采购人要求将养护档案资料及当年的养护道路的道路定期检测中的常规检测及评价报告上报甲方一份。

（六）其他：

1、针对配套管线、管沟、无产权单位窨井发生下沉、坍塌等情况，对于产权明确的管线、窨井问题（如电力、电信、自来水等），及时报告甲方同时必须通知相应产权单位自行维护、处理；一时无法确定产权单位、存在安全隐患、窨井发生下沉、坍塌等情况，乙方应做好临时维护措施，确保行人、车辆安全，同时及时报告甲方。

2、对道路路面标高进行定期复核，以此提供数据对低洼积水状况进行分析。

3、道路脱空检测工作内容以甲方提供的任务书为准，检测结果须出具检测报告（由相关授权资质机构出具）。

- 五、道路养护配备要求：

1、开工前，中标人应在义乌市设立固定场所的项目部和养护基地（养护基地面积不小于500㎡），并配备专职项目负责人和技术负责人。

2、配备人员需要持有市政养护岗位资格证书，人员数量安排合理（如道路市政养护工、沥青混凝土摊铺机操作工、压路机操作工、铣刨工）。至少配备1个沥青班组（每个班组8人）、8个人行道班组（每个班组4人、1辆工程作业车）、2个道路巡查班组（每个班组2人，巡查皮卡车一辆）。投入本项目的班组人员需固定，人员数量安排合理，分工明确，配备不少于2名现场管理人员，需确定一名常驻联系人，常驻联系人要求配备一辆皮卡车，便于工作对接，驻点：义乌市新科路C16号。

- 六、市政养护管理智能化系统

- 巡更管理功能：在后台添加设施经纬度，一条道路增添不少于3个巡查点，巡查人员使用手机APP端，到设置的巡查点位进行巡更打卡上报病害。

- 维修确认功能：巡更打卡中发现的问题，使用手机端进行上报，通过电脑端预处理操作和维修方案的选择，派单至现场施工员手机端，进行维修照片，完成施工并审核通过后，生产维修确认单。

- 车辆管理功能：使用电脑端后台，可实时定位查看车辆所在位置，以及当日车辆轨迹路线。

- 维修耗材管理：在后台端增添相应材料对仓库，现场施工人员在施工完成后，选择仓库以及材料用量，最终在维修确认单的材料损耗中体现材料消耗情况。

- 数据汇总：经巡查人员上报和现场施工人员维修完成的案卷，在后台端可进行数据汇总，统计上传发现病害数量，维修完成数量、类型、面积。

- 七、其他基本要求：

1、服务期限：壹年。中标单位在市政设施处包干制养护工作考核年平均得分91分及以上的，经甲乙双方协商，可以续签一年合同，续签不超过两次，合同内容不变且合同金额不得高于上一期的中标金额。

2、付款方式：合同签订后预付合同价款（不含道路大中修预备基金和脱空检测费用）的20%作为预付款，其余养护经费采用先作业后拨付的方式，由采购人根据合同价款（不含道路大中修预备基金和脱空检测费用），按每月平均的70%予以支付。合同期满，经采购人验收合格，结清年度余款。

3、在养护服务期内，中标方需免费提供养护管理智能化系统软硬件给采购人使用。合同结束一月内提交智能化系统所有养护数据给采购人。所有数据未经采购人许可不得提供给第三方。

4、2022年12月1日前完成道路塌陷隐患排查评估。

# 第四章   开标、评标和定标须知

## 一、开标

1、本项目实行电子开评标，投标方无需前往开评标现场，只需在规定时间内在“政采云”平台上上传电子投标文件。

2、电子开评标及评审程序

2.1投标截止时间后的1小时内（开标当日09:30-10:30），由各投标人自行对电子投标文件进行解密（请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标方（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通），同时为避免出现以外，建议全程由一台电脑进行操作（包括标书制作、上传、解密等），中途不要更换电脑；

2.2.评标委员会对投标方的资格和商务技术响应文件进行评审；

2.3评标委员会对报价情况进行评审；

2.4在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

## 二、评标

3、评标小组

招标方将根据招标采购项目的特点确定评标委员会（即评标小组）。其成员由评审专家和采购人代表5人及以上单数组成。评标小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

4、评标原则

4.1评标小组将遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守评标工作纪律。

4.2先评资格及商务技术响应文件，再评报价响应文件。

4.3客观公正对待所有投标人，对所有投标评审均采用相同的程序和标准。评标的依据为招标文件和投标文件。

4.4有利于提高政府投资效益，节约建设资金。

4.5在评标过程中，出现异常或特殊情况时，由评标委员会集体讨论决定。

4.6供应商的认定

不同供应商之间单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5、评标过程的保密

5.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关的资料以及中标候选人的推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

5.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

5.3中标人确认后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标小组人员或其他有关人员索问评标过程的全部情况。

5.4为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私人交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

5.5评标小组不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

6、投标文件的澄清

6.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第8条规定，凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

6.2如果投标方代表拒绝按评标委员会要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

7、投标文件的资格性和符合性评审

7.1评标时，评标小组将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留。

7.2如果投标文件出现第五章规定的内容，即为实质上不响应招标文件的各项要求，评标小组将予以拒绝（或作为无效标），并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

7.3评标小组在作出任何一项无效标决定前，都应当严格遵循以下程序：

7.3.1要求当事投标人作相应的答辩

7.3.2在充分讨论的基础上集体表决

8、投标文件计算错误和不同文字文本的修正

8.1修正原则如下：

8.1.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

8.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

8.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

8.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

8.1.5对不同文字文本投标文件的解释发生异义的，以中文文本为准。

8.1.6客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以pdf格式上传文件中的报价为准。

评标委员会可以拒绝接受不是中文版的投标文件以及与投标相关的资料。

8.2按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，并不影响评标工作。

9、评标办法

本项目采用综合评分法（具体评标办法见后）。

10、决标

评标小组依据本招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向招标方提出书面评标报告，并直接确定中标人。

## 三、定标

11、中标通知

11.1采购人根据评标小组的书面评审报告和推荐的中标候选人直接委托评标小组确定中标人。

11.2评标结束后，中标结果公告1个工作日，发布中标结果公告的媒体为：义乌市公共资源交易服务平台、浙江政府采购网。

11.3发放中标通知书前，采购人或其委托的采购代理机构将向中国裁判文书网查询中标人自2019年1月1日至中标公告期结束前行贿犯罪记录（查询结果以网站页面显示内容为准）情况。经查实，中标人有前述行贿犯罪记录的，取消其中标资格，采购人依法重新组织采购。

11.4如无有效异议、无行贿犯罪记录，采购人和其委托的采购代理机构共同签发《中标通知书》，中标人凭相关资料到浙江省成套招标代理有限公司领取《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

12、合同签订

12.1中标人自接到《中标通知书》后应在三十天内到采购人处与采购人签订合同。

12.2招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

12.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，取消该投标人的中标资格。在此情况下，采购人和招标代理机构重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

12.4采购人与中标人签订合同后招标代理机构将中标结果通知落选投标人，采购人和招标代理机构对评标结果不负责解释。

12.5采购人变更数量的权利

采购人在授予合同时有权对“技术要求及采购货物一览表”中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但必须符合《中华人民共和国政府采购法》及义乌市政府采购的相关规定。

- 四、质疑和投诉

13.1开标过程中，投标人对开标有异议的，应当在“政采云”平台上及时提出，评审委员应对异常情况制作相关记录。

13.2开评标结束后，投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在采购结果公告期限结束之日（公告发布之日起至第2日24小时止）起7个工作日内依据招投标相关法律法规向采购人、招标代理机构提出质疑。采购人或招标代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内对质疑内容作出答复。若投标人对采购人或招标代理机构的答复、处理结果不满意，应在收到采购人或招标代理机构的书面答复后十五个工作日内到招标投标管理部门投诉。

13.3质疑投诉的相关规定

（一）质疑投诉递交的资料需为书面材料。质疑投诉书面材料需法人代表人（或负责人）或授权代表签字并加盖公章。

（二）质疑投诉属于以下情况之一的，将不予受理：

（1）.质疑投诉人不是所投诉项目的参与者，或者与质疑投诉项目无任何利害关系。

（2）.质疑投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证。

（3）.未提供书面质疑或者质疑未加盖公章的；投诉人为法人或者其他组织，其投诉书未经法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章的。

（4）.已超过招标文件规定质疑投诉提出期限的事项。

（5）.投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据

（6）.质疑投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的。

（7）.不符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等有关规定的投诉。

# 第五章  投标文件的有效性

1、有下列情形之一的，招标方将不予受理投标文件：

1.1逾期上传电子档投标文件至“政采云”平台的；

1.2电子投标文件在规定时间内解密未成功的且未提供备份投标文件或提供的备份投标文件无法上传打开的。

2、投标文件在资格性评审或技术响应性评审出现下列情形之一的，由评标委员会审核后按无效投标文件处理：

2.1资格响应文件或商务技术响应文件中包含商务报价的；

2.2招标文件关于投标文件组成内容资格响应文件或商务技术响应文件要求中打“★”的内容，投标方的投标文件内容未提供完整或关键字迹模糊、无法辨认的或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章或提供的投标文件内容不符合招标文件的中有关打★号的条款的规定；

2.3投标方的投标资格未符合招标文件的资格要求规定；

2.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，且未声明哪一个有效，但按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

2.5投标方所投产品的数量不符合招标文件规定的；

2.6投标方借用或冒用他人名义或证件、涂改文件、伪造或编造投标文件的；

2.7投标中不同投标单位的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似），对所有雷同或相似投标人按废标处理，投标方串标的，招标方将保留进一步追究责任的权利；

2.8其它对本招标文件中打★号的条款未完全响应的；

2.9经评标委员会认定，投标文件附有采购人不能接受的条件；

2.10对于评标委员会提出的要求投标方澄清或说明的，如果投标方代表拒绝澄清或说明，或者拒绝签字的，评标委员会可以对其作出无效标处理；

2.11单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商。

3、投标文件报价响应文件评审出现下列情形之一的，由评标委员会审核后按无效投标文件处理：

3.1招标文件关于投标文件组成内容报价响应文件要求中打“★”的内容，投标方的投标文件内容未提提供完整或关键字迹模糊、无法辨认的或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章或提供的投标文件内容不符合招标文件的中有关打★号的条款的规定；

3.2投标报价高于最高限价或投标报价低于企业成本价或未填报企业成本价的；

3.3投标方的所投产品的数量不符合招标文件规定的；

3.4投标方对同一采购项目两个或两个以上（两种或两种以上方案）报价的或两个或两个以上（两种或两种以上方案）成本价的，且未声明哪一个有效；

3.5经评标委员会审议认为投标文件附有采购人不能接受的条件，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其通过“政采云”平台在规定的时间内提供CA签章的材料，投标人不能佐证其报价合理性的；

3.6其它对本招标文件中打★号的条款未完全响应的；

3.7当投标人由于报价计算错误，投标人拒绝接受按招标文件的规定进行的修正处理（或拒绝签名确认）。

4、在资格审查及评审过程中，符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

5、其他违反法律法规的的情况。

6、评标过程中，非上述所罗列的情况，不得以无效标处理。

# 第六章  评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律的有关规定，为更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标办法，本项目的评标办法为综合评分法。

一、评审程序

评标小组以开标、评标、询标情况为基本依据，按照招标文件的规定，对各投标人的投标文件按资格部分、商务技术部分和报价部分顺序进行分析、评议，具体按以下程序进行评审：

（一）对所有投标人的资格响应文件进行审查，并以开标当日为准，对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行查询，根据（义行服管〔2017〕17号）的规定，对投标人的综合信用报告评级进行查询。

（二）对通过资格性审查合格的投标人的商务技术响应文件进行符合性审查。

（三）对通过符合性审查有效的投标人的商务技术响应文件进行技术评分（详见三、评分细则）；

（四）上述投标人的评分结束后，评标委员会对上述投标人的报价文件进行评审；评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其通过“政采云”在规定的时间内提供加盖投标人CA签章的材料，必要时提交相关佐证材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（五）对通过报价评审有效的投标人,由“政采云”计算出其报价分及总得分，并由评标委员会进行确认；

（六）确定中标人

1.首先，评标委员会按综合得分从高到低顺序进行排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术分从高到低顺序排列；技术分也相同的，投标报价相同的由采购人代表采用公共资源交易中心抽取程序随机确定。

2.其次，评标委员会直接确定排名第一的投标人为中标人。

（七）完成评标报告

评标委员会根据评审相关情况作出评标报告。

二、确定的中标人放弃中标等情况的处理

当确定的中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，或者质疑投诉成立，取消中标人资格的，都不再确定其余投标人作为中标人。

- 二、评审办法

### 1、商务技术响应文件评审

技术分满分为80分，分值分配见表格。评标委员会根据评分细则，对各投标人的商务技术响应文件进行书面审核和评论后，由各成员独立给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分标准规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人最终得分为评标委员会所有成员的有效评分的算术平均值，计算时保留小数2位。

评分标准

| 序号 | 评审内容 | 说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荣誉 （客观分） | 投标人2017年1月1日以来，获得县级市或地级市的市政道路维修或市政道路养护荣誉的，得0.5分；获得省级市政道路维修或市政道路养护荣誉的，得1分；获得国家级市政道路维修或市政道路养护荣誉的，得2分。要求有对应的单位名字，否则不得分，提供获奖证书或文件，仅计取最高荣誉，得分不叠加（以县市级及以上市政行政主管部门或市政行业协会颁发的为准）。 | 0-2分 |
| 2 | 类似业绩 （客观分） | 2019年1月1日以来，有市政道路维修业绩或市政道路养护业绩，每提供1份相应合同得1分，最高得2分（以履约结束的总包或分包合同为准，复印件加盖公章）。 | 0-2分 |
| 3 | 养护管理智能化系统 （客观分） | 投标人具备道路市政养护信息化专用智能化系统的（同时具有巡更管理、维修确认和车辆管理功能），系统自有的得5分，租用的得2分（自有的提供提供软件著作权属材料，租赁的提供软件著作权属材料及软件使用协议，相应功能系统软件操作界面截图，材料加盖公章）。 | 0-5分 |
|  |  | （1）根据道路市政养护信息化专用智能化系统功能是否满足使用（巡更管理、维修确认和车辆管理功能）要求进行评分（投标人系统软件操作界面及各功能板块操作页面截图），0-3分； （2）根据道路市政养护信息化专用智能化系统的维修耗材管理、数据汇总功能进行评分（投标人系统软件操作界面及各功能板块操作页面截图），0-3分。 | 0-6分 |
| 4 | 日常养护主要设备 （客观分） | 根据投标人具有的道路日常养护主要设备的情况进行打分，具有主要设备每一种得4分，最高20分。（提供说明材料：自有的提供发票，租赁的提供截至开标之日剩余时间不少于1年的租赁协议并提供租赁费用正式发票并按减半得分，设备参数相关材料，均提供复印件加盖公章）主要设备包括：小型钢筒压路机（工作质量为1吨-6吨）、沥青灌缝机、小型摊铺机（最小摊铺宽度小于1m，最大摊铺宽度小于3.6m）、小型铣刨机（铣削宽度为300~800mm）、具有沥青混合料保温功能的养护车辆。 | 0-20分 |
| 5 | 沥青搅拌站 （客观分） | 投标人有投入本项已经正常供料使用沥青搅拌站或沥青砼生产厂（公司）（可共同经营）得6分（需提供营业执照或出具经市场监督管理局备案的相关说明文件为准，并提供近半年的沥青施工委托合同不少于两份）。投标人与沥青搅拌站或沥青砼生产厂（公司）合作可投入本项目使用的，且双方已合作不少于1年的得3分（需提供合作协议及业务往来材料，提供相关材料的扫描件加盖投标人电子签章为准，不提供或提供的材料不符合要求的不得分）。 | 0-6分 |
| 6 | 道路市政养护管理方案 （主观分） | （1）本项目养护巡视人员配备、巡查方案及保证措施。（0-3分） （2）道路市政养护方案：针对各类养护问题采用的养护维修工艺或处理方法，养护质量保证措施（0-3分） （3）安全文明养护：道路市政养护安全保证体系和安全管理制度， 文明养护管理措施，环境保护措施。（0-3分） （4）道路市政养护考核方案：内部管理制度、考核监督制度等，科学合理、具有针对性及可操作性。（0-3分） （5）道路市政养护资料管理方案：日常巡查、养护、技术状况评价等资料的整理归档方案情况，科学合理、具有针对性及可操作性的。（0-3分） | 0-15分 |
| 7 | 移交方案 （主观分） | 中标后养护移交平稳过渡计划实施方案：中标后进场接收方案、服务期满后移交方案、企业交接前后平稳过渡实施方案等相关措施，根据实施方案的可操作性，由评委对以上内容进行评价（0-3分）。 | 0-3分 |
| 8 | 应急响应方案 （主观分） | 应急保障措施（防汛防台、突发事件应急处理及重大活动保障的人员配备、应急处置方案，落实专职人员等内容），根据方案覆盖全面、科学合理、具有针对性和可操作性。 | 1-4分 |
| 9 | 项目班子组成结构及证书 （主观分） | - 拟担任本项目专职负责人具备工程师及以上职称，国家注册二级（含）以上建造师（市政）职业资格，并有本科及以上学历的得4分（提供相关资质证书、毕业证书、劳动合同复印件或社保缴纳情况，未能提供不得分）。一个职位不可兼任。（0-4分） - 根据投标人综合养护管理人员（如技术负责人、质量负责人、机械设备负责人、财务主管、市政道路养护项目主管、专职资料员）安排，从人员的配备情况、学历学位、资质证书、工作经验、技术水平等方面进行综合评价（1-4分）。 - 根据投标人市政道路养护班组安排，进行班组划分并高于招标人要求的人行道班组数量的，一个班组得一分（0-2分）。 - 根据投标人市政道路养护班组安排，进行班组划分并高于招标人要求的沥青班组数量的，一个班组得两分（0-2分）。 | 1-12分 |
| 10 | 服务承诺及合理化建议 （主观分） | - 投标人针对本次招标项目的服务承诺和合理化建议、养护维修施工采用的新技术和新工艺等、本服务期内维修养护的亮点工作等内容进行阐述，由评委对以上内容进行评价（0-3分），不提供相应材料的本项内容不得分。 | 0-5分 |
|  |  | - 投标人根据本次招标项目对招标人养护管理方面可行的创新性建议以及后续提供相关的增值性服务内容进行阐述，由评委对以上内容进行评价（0-2分），不提供相应材料的本项内容不得分。 |  |

### 2、报价响应文件评审

2.1 按以下步骤确定进入算术平均值计算的范围：

（1）甄别异常报价：有下列情况之一的投标报价不进入商务分计算环节：

①商务技术响应文件审查不通过单位的投标报价；

②投标报价高于最高限价或投标报价低于企业成本价或未填报企业成本价的；

③分析总报价及各个分项报价是否合理、报价范围是否完整、有否重大错漏项、是否超过最高限价。如评标委员会一致认为最低投标报价或某些分项明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能时，评标委员会有权通知投标方限期进行解释。如投标方未在规定期限内做出解释，或所作解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，可列为异常报价，确定该投标为无效标。

2.2报价响应文件详细评审（20分）

（1）评标基准价以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其商务报价分为20分。

（2）商务得分计算。

商务得分=（评标基准价/投标报价）×20%×100，保留小数2位（四舍五入）。

注：对于小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，是否给予价格扣除按前附表“小微企业有关规定”要求认定，此项由评标委员会集体核实后统一打分。

### 3、计算总分（满分为100分）

计算方法：投标人总得分 = 商务技术响应文件评审得分+ 报价响应文件评审得分

### 4、推荐中标候选人，完成评标报告

（1）推荐中标候选人

评标委员会完成评标后，按总得分由高到低排定顺序（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术分由高到低顺序排列，技术分也相同的，由采购人代表使用交易中心抽取程序随机抽取决定排序），评标委员会根据以上排序直接确定第一名的投标人为中标人。

当确定的中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，重新组织招标。

（2）完成评标报告

评标委员会向采购人提出评标报告，内容包括评标过程、投标人的优劣对比分析、中标候选人推荐情况、基本结论、存在的问题和评标专家的不同意见。评标报告应经评标委员会所有专家签字，在评标结束时当场提交给采购人。

# 第七章  合同主要条款

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》的规定和招标文件（编号：               ）的有关要求，合同双方就                     项目经协商一致，签订本合同。

- 一、服务内容、形式、要求

1、综合养护服务内容：

乙方根据甲方要求对中标道路的市政项目进行养护，涉及招标范围内道路养护包括道路路面、人行道板、侧石、平石等市政设施日常维修、保养、设施巡查、大面积维修、道路脱空检测等；养护范围内防汛防台、抗雪防冻、突发事件的应急处理及重大活动保障的配合工作等内容。具体单项养护工作以正式移交时间为准。

道路市政养护设施量清单如下：

附设施量明细清单，具体见招标文件第三章（具体签订合同时后附）。

2、养护形式：

乙方按照投标文件中相应技术规范和服务要求组织专业队伍实施，甲方负责养护期内对乙方的考核。

3、养护技术要求：

按照《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《义乌市市政设施处市政设施养护规定（试行）》等最新技术规范和服务要求执行。

- 二、合同有效期

2022年05月12日至2023年05月11日止；乙方在市政设施处包干制养护工作考核年平均得分91分及以上的，经甲乙双方协商，可以续签一年合同，续签不超过两次，合同内容不变且合同金额不得高于上一期的中标金额。

- 三、合同价款及支付方式

1.养护服务合同总价金额人民币      元/年，大写：        元整。

2.合同总价金额中包括承包区域内提供道路日常巡查养护服务所需的一切劳务费、材料费、设备费、配件费、备件费、损耗费（包括水、电等）、仓储费、运输费、维护费、税费、保险、利润、完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，若遇设施量发生变化（以移交、接受设施量清单为准）的，则根据中标价相应调整合同养护费用。

3.若道路养护范围未变化，当实际养护的道路长度与《道路市政养护设施量清单》中的道路工程量不一致时，乙方应根据实际长度进行养护，总价不调整；若道路养护范围发生变化，按以下方式进行调整：实际道路养护范围与清单中的道路养护范围有增减的，有相同或类似单价的，合同增减额=投标单价×相应数量×合同养护剩余时间（日历天）/365；无相同或类似单价的，合同增减额=2018养护定额重新组价并按投标总报价与招标控制价的比例进行下浮×相应数量×维修率×合同养护剩余时间（日历天）/365。若合同金额增加的在不改变合同其他条款的前提下签订补充合同，合同增加金额不得超过原合同金额的百分之十。

4.合同签订后预付合同价款（不含道路大中修预备基金和道路脱空检测费用）的20%作为预付款，其余养护经费采用先作业后拨付的方式，由甲方根据合同价款（不含道路大中修预备基金和脱空检测费用），按每月平均的70%予以支付。

甲方提前告知乙方，乙方按被告知的每月应得养护经费（根据考核结果，扣除相应的养护经费）向甲方结算，并出具有效收据。

合同期满，经甲方验收合格，结清年度余款。

5.养护费中已包含道路大中修预备基金，该基金用于道路路面大面积铣刨、凿除、重铺，暂定每季度进行一次大中修工作，养护单位需加强道路日常巡查、全面掌握辖区内道路运行状况，并提前制定大中修计划并上报甲方，根据甲方意见(甲方任务书)进行道路大面积修复工作，大中修基金按照实际完成工作量结算，超出预备基金的部分不予结算。道路大中修预备基金=（合同价-脱空检测费用）×20%；实际道路大中修基金=按2018市政预算定额重新组价并按12%让利下浮×实际工作量，其中人工、材料信息价采用甲方发出相应任务书时的当月《义乌建设工程造价信息》。道路大中修全部完成后，乙方将道路大中修的相关工程资料报送甲方确认，经市财政结算审计后，与最后一期养护经费一同结算支付。

6.道路脱空检测费用总金额不超过160万元，按照实际完成工作量结算（需具有相关检测资质单位出具的检测报告）。道路脱空检测费用采用先作业后拨付的方式于合同期满后7个工作日内支付。

- 四、合同权利条款

甲方的权利：

1. 根据考核情况提出或支付相应的养护经费。

2. 对合同范围内的城市道路市政养护运行情况进行监督管理。

3. 审定年度和月度养护运行计划，审核乙方上报的养护工作量报表，检查养护运行计划执行情况。

4. 对乙方日常养护运行的质量、安全运行、巡查工作及资料台账进行定期或不定期检查，并对养护运行情况进行考核。

5. 按照市委、市政府或上级部门指示，在防汛、抗台、抗雪、抗旱和重大活动保障等特殊情况及重大事件发生时，可要求乙方采取应急措施，对城市道路进行特殊综合养护。

6. 对乙方承包养护范围内的市政养护情况进行跟踪检查，发现乙方未按约定要求进行养护时，可要求乙方限期整改，并按合同约定进行处理。

7. 在养护期内免费使用乙方的养护管理智能化系统。

乙方的权利：

1. 按照合同确定的养护运行范围，根据考核情况取得相应确定的养护运行经费。

2. 甲方无正当理由拖欠养护运行费用两个季度以上（含），乙方有权中止合同；中止合同至少提前三个月提出。

3. 编制年度、月度养护计划和大面积维修计划，经甲方审定后安排日常养护工作，实施大面积维修工程。

- 五、合同责任条款

甲方的责任：

1. 提供综合养护标准、作业规范及考核办法。

2. 有效实施监管工作，相关行政许可事宜及时告知乙方；加强日常巡查监管，发现违章行为及时处置；协助乙方在作业过程中开展相关协调工作。

3. 按约定拨付养护经费。

4. 如遇防汛防台、抗雪防冻、突发事件以及重大活动保障等工作，协调乙方在作业过程中同其他部门的关系。

5. 严格按照考核办法进行月度检查考核，协助处理养护工作中与相关单位的协调工作。例如确认乙方需要更换项目负责人或项目技术负责人和项目技术负责人、各类专业技术人员和道路养护工等事项。

6. 及时审核、下达乙方上报的月度、年度、大面积维修计划，并组织对大面积维修项目进行验收。

7. 对乙方承包养护的养护工作进行检查、督促，督促乙方及时将日常养护、维修、检测、技术状况评价等相关数据及时、准确的整理成册。发现乙方未按规范及相关要求进行养护时，应按合同约定进行处理；发现设施处于危急状况时立即限期要求乙方采取应急措施。

8. 对养护工作中采用新工艺、新材料、新方法的适用性、安全性进行审查。

9. 负责处理或协调因人为因素、自然因素造成的设施损坏和侵害事件。

乙方的责任：

1. 必须严格按合同条款、本次招投标要求、管养质量标准及相关规定，精心组织养护，使用同材质维修，达到养护工程的验收标准，确保管养质量，承担设施、人员安全和因养护不到位产生的公共安全责任。

2. 严格履行投标书中优惠承诺、投标书及招标过程中的有关承诺。

3. 养护作业人员及数量的投入、机械设备的投入必须与投标时作出的承诺一致，并指派一名业务员常驻甲方，协助甲方完成日常联系、协调等工作，办公设备自备，办公场地由甲方提供。

4. 遇到防汛防台、防雪抗冻、重大活动保障、突发事件或自然灾害，必须服从甲方指挥与安排，并及时将有关情况上报至甲方。

5. 遇灾害性天气，听从甲方统一指挥，及时组织人员应对突发性情况，并完成甲方交办的突击性任务。

6. 协助甲方调查、解决市民来信来访及投诉，并根据甲方要求及时处理。

7. 发现设施损坏或缺损，及时与相关部门联系。

8. 合同期满并经甲方考核合格后，乙方应提交完整的养护台帐，并按甲方要求做好与下一家养护企业的衔接。

9. 制定灾害性天气应急预案，建立应急救灾队伍，将应急预案和人员名单上报至甲方备案。

10. 建立应急备货制，备货内容：防汛防台、抗雪防冻等物资及设备。

11. 乙方必须加强安全管理工作，定期进行安全文明施工教育与培训，提高作业人员的安全意识，配备必要的劳动保护用具，应做好养护作业施工现场的围护、防护及警示禁止标志牌设置等各项安全保护措施，做到安全文明施工，确保养护作业的安全性。发生各类事故后乙方应及时向甲方报告，并自行负责处理。如事故因乙方责任导致发生的，除自行承担相关经济责任外，甲方保留对乙方的经济追偿权。

12. 乙方及时将日常养护、维修、检测、技术状况评价等相关数据及时、准确整理成册按照《城镇道路养护技术规范》（CJJ36—2016）、义乌市市政设施处市政设施养护规定等相关要求上报当年的道路常规检测及评价内容。

13. 按合同附表配备技术熟练、经验丰富的项目负责人、项目技术负责人、各类专业技术人员和道路养护工、常驻业务员等，并保持其岗位的相对稳定，如果需要更换项目负责人或项目技术负责人、各类专业技术人员和道路养护工、常驻业务员，应事书面先报请甲方同意；甲方有权要求乙方撤换那些工作不能胜任或玩忽职守、工作不负责的人员；养护期间应保证一定的机具设备，不得另作他用。

14. 开工后3个月内，按照《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）要求开展一次常规检测，快速路、主干路开展一次结构强度检测，平整度检测宜采用激光平整度仪，路面损坏的检测宜采用路况摄像仪，以此为依据，制定详细的养护计划。

15. 建立养护档案，健全日常养护、巡查等作业的文字和影像记录，做好台帐的整理和归档工作，建立养护活动的“追溯机制”，以备检查。年底对日常养护、特殊情况、突发事件、服务保障、定期检测、大中修、应急抢险等工作进行总结，形成年度养护报告并存档。待合同期满后，乙方应提交完整的养护台帐，并按甲方要求做好与下一家养护企业的衔接。

16. 2022年12月1日前完成道路塌陷隐患排查评估。

17. 完成甲方交办的其它任务。

- 六、考核

甲方对乙方工作进行考核，考核办法按照《义乌市市政设施处包干制养护工作考核办法》有关内容执行，考核结果告知乙方。

备注：如出台最新考核文件，以最新考核文件为准。

- 七、警告退出办法

1、警告。在综合养护作业合同期间，有下列情景之一的给予一次警告：

（1） 月度合同标段96150、商城e管家及时整改率未达到100%的。

（2） 防汛防台、抗雪防冻、突发事件应急处理及重大活动保障处置不力的。

（3） 管理混乱，发生管养人员集体上访的。

（4） 不遵守交通法规，未按照规程操作发生有责交通事故的。

2、退出。在综合养护作业合同期间，符合以下之一的甲方有权提前终止养护合同：

（1） 组织管理机构、人员素质、作业人数与投标承诺不符，无法完成综合管养任务的。

（2） 同一合同标段在合同期一年内累计被警告2次的。

（3） 月度检查连续2次低于80分或一年内累计4次低于80分。

（4） 上级有关部门发出整改通知书且不整改或整改不力的，合同期一年内累计达到二次的，予以解除合同，并退还当年已支付的养护经费。

（5） 重大违反国家有关法律法规的行为，及发生严重伤亡安全事故的

（6） 养护人员工资低于义乌市劳动保障部门有关规定，未落实职工劳保福利待遇，职工未缴纳社会保险费（养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险）与住房公积金，职工休息休假权利没有保障，未足额支付加班费。

（7） 乙方向他人转包或分包养护项目。一经发现，甲方有权全额扣除相应的养护经费，由此产生的法律责任和经济损失由乙方承担。

（8） 乙方在综合养护服务过程中达不到甲方的要求和标准，甲方有权按规定进行经济处罚，直至终止合同。

八、合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同有同等法律效力。

九、本合同如遇不可抗拒的原因无法继续履行时，即自然终止，双方自行承担各自损失。

十、本合同如发生纠纷，甲、乙双方应当及时协商解决，如协商不成，按《中华人民共和国政府采购法》的规定处理。

十一、所有招标文件（招标编号：        ）、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力，如有不一致的以有利于甲方的为准。

十二、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

3.本合同（□是 □否）为可融资合同。

十三、本合同一式    份，甲乙双方各执    份，浙江省成套招标代理有限公司执一份，义乌市财政局执一份，均具同等效力。

甲    方：                          乙    方：

地    址：                          地    址：

法定代表人：                        法定代表人：

授权代表：                          授权代表：

电    话：                          电    话：

帐户名称：                          帐户名称：

开户银行：                          开户银行：

帐    号：                          帐    号：

签约时间：                          签约地点：

义乌市市政设施处包干制养护工作考核办法

一、考核内容

养护单位综合养护工作质量，内业资料及各类报表，各项管理制度落实情况，96150市民热线、商城e管家网格工单等整改工作，防台防汛工作，重大活动及突发事件应急处置工作。

二、考核办法

考核采取集中考核与日常考核相结合的方式。集中考核是对养护单位标段进行的抽查考核，每月1次，由义乌市市政设施处组织进行，每次每区块随机抽取1条道路。日常考核是对养护作业单位所辖标段进行全面考核，由义乌市市政设施处以日常巡视方式进行，发现问题后以通知书形式下发到相关养护单位，限期未整改或相似问题再次出现的，每次扣0.5分，1个月累计后，在当月总得分中予以扣除。考核标准见附件1《义乌市市政设施处养护包干考核评分细则》。

考核结果作为核拨该月养护经费的依据。

三、考核评分及处罚办法

1、集中考核

考核总分为100分。考核得分在90分以上（含）的为合格；考核得分85-90（不含90）分的，每低1分扣除当月养护经费平均值的1%；考核得分80-85（不含85）分的，每低1分扣除当月养护经费平均值的2%；考核得分低于80分的，每低1分扣除当月养护经费平均值的3%；最多不超过20%。（奖扣经费在当月拨付养护经费时兑现）

- 日常考核

- 在开工前，养护施工人员班组及所需的机械、施工材料等均到位，项目部及养护基地均需搭建完成，并上报备案；在养护周期内，人员、机械、场地若有变动，需提前告知、并及时上报备案。人员机械不到位的，每次处以人员1000元/人和机械3000元/台罚款。项目部或养护基地未按时完成设置的，处以1000元/天的罚款。

- 如遇全国检查每查处1件处罚款30000元；全省检查每查处1件罚款20000元；市级检查每查处1件罚款10000元；被新闻媒体曝光经核查属实的，每次罚款5000元；重大活动保障处置不力的，每1件罚款10000元。

- 遇到防汛防台、抗雪防冻、突发事件等，必须服从市政处指挥和安排，遇抗雪防冻、抗台防汛等天气，养护单位必须在第一时间内迅速组织人员并做好应急管养，如发现养护单位在接到市政处通知后，没有作出积极反应的，每次罚款1000元；在接到市政处通知后，未在规定时间内到达现场的，每次罚款2000元；未在规定时间内完成任务的，每次罚款5000元。

- 对群众举报、投诉，属于养护单位管辖范围内的逾期未整改，每次罚款人民币5000元；对相关管理部门发出的整改任务通知，未按要求整改或者故意拖延的，每次罚款人民币2000元；对市政处交办的任务，逾期未完成或敷衍了事的，每张任务单罚款人民币2000元。

- 在商城e管家等数字信息平台考核中，要求平台任务（不包括整体改造等项目化任务）3日内及时解决率100％；如达不到100%的，每件任务罚款1000元；如问题件在平台考核中超期，每件另处罚款1000元。

- 现场未达到安全文明施工要求的，每发现一次罚款2000元；被市民举报或媒体曝光的，每次罚款5000元；被上级部门检查发现的，每次罚款10000元。

- （7）因设施破损等问题导致交通、安全等事故的，事故赔偿金额不超过5000元的，每发生一起罚款3000元；事故赔偿金额5000元以上，不超过1万元的，每发生一起罚款8000元；事故赔偿金额1万元以上的，每发生一起罚款2万元。

- （8）项目部相关养护人员工资未及时、足额支付的，每发现一次罚款10000元；造成人员维权、上访等的，每出现一次罚款20000元；被媒体曝光或被行业主管部门通报或被上级部门督办等的，每出现一次罚款30000元。

- （9）以上罚款金额在拨付当月养护经费时扣除，相应问题同时计入当月集中考核。

附件1：

义乌市市政设施处养护包干考核评分细则

| 项目 |  | 作业规范 | 考评标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 基本要求(8) | 养护管理 | 建立定期巡查制度，区域内的道路巡查不少于每日一次，并在一周内完成区域所有道路巡查，发现问题及时整改；制定季度大中修养护计划，并根据要求按时报日报、周报和月报。 | 未建立定期巡查制度的，扣3分；巡查次数未达到要求，每次扣2分；巡查不到位每次扣1分；发现违规问题未及时上报的每次扣1分，发现问题未及时整改，每次扣2分；未按要求制定维修计划并上报的每次扣3分；未按计划实施养护的每项扣2分。未按要求报送日报、周报、月报的，每次扣1分。 |
|  | 档案资料 | 城市道路的养护作业应加强档案管理，各项作业记录、质检记录、计量记录等资料应及时整理、录入、归档。建立一路一档，须有影像资料。 | 档案资料不齐全的，每缺一项扣0.5分。 |
| 设施情况（70） | 沥青混凝土路面 | 沥青混凝土面层平整、坚实，无积水、裂缝、翻浆、坑槽、碎裂、沉陷、拥包、车辙、麻面、松散、波浪、泛油、脱皮啃边等现象。 | 路面材料散失后形成坑洞，凹陷深度≥20mm，面积＞0.04m2，每处扣0.5分；面积＞0.1m2，每处扣1分；影响行车安全，扣2分。 |
|  |  |  | 路面局部隆起形成拥包，在1m范围内隆起≥15mm，每处扣0.5分；影响行车安全，扣2分。 |
|  |  |  | 路面路基出现局部下沉，沉陷深度≥30mm，每处扣1分；影响行车安全，扣2分。 |
|  |  |  | 路面边缘材料剥落破损或形成坑洞，凸凹差＞5mm，宽度＞100mm，每处扣0.5分。 |
|  |  |  | 交错裂缝，把路面分割成近似矩形块，缝宽≥1mm，且多数缝距＜40mm，每处扣0.5分。 |
|  |  |  | 单条裂缝长度≥1m，缝宽≥3mm，每处扣0.5分。 |
|  |  |  | 裂缝成片出现，缝间路面已裂成碎块，碎块直径＜0.3m（包括井边碎裂），网格状裂缝面积≥1m2 ，每处扣0.5分。 |
|  |  |  | 路面出现翻浆，每处扣2分。 |
|  |  |  | 面层细料散失，散失深度＜2cm，面积＞0.1m2 ，每处扣0.5分。 |
|  |  |  | 在行车作用下沿车轮带形成的相对于两侧的凹槽，凹槽深度≥30mm，每处扣0.5分。 |
|  |  |  | 半年内，同一地点、同一设施重复维修次数超过2次的（不含2次），每处扣1分。 |
|  | 人行道和块石路面 | 人行道、块石路面应经常处于完好状态，表面保持平整、稳固，排水良好，无积水、坑槽、松动、缺失、破损、拱起、沉陷等现象，无障碍设施设置应规范、全线贯通。 | 板块出现松动、填缝料散失，每处扣0.1分。 |
|  |  |  | 板块出现缺失或破损，每处扣0.2分；破损深度＞20mm，石材类每处扣1分，砼预制块每处扣0.5分。 |
|  |  |  | 接缝或相邻板错台高差＞5mm，石材类每处扣0.5分；砼预制块每处扣0.2分。 |
|  |  |  | 多块板相对邻板向上拱起，最大突起量＞20mm，石材类每处扣1分；砼预制块每处扣0.5分。 |
|  |  |  | 连续数块板下沉陷于相邻板深度＞20mm，石材类每处扣1分；砼预制块每处扣0.5分。 |
|  |  |  | 修补部分板材与原板材颜色、规则规格不一致，每处扣1分。 |
|  |  |  | 铺装面与其他构筑物未接顺或不平整产生积水，每处扣1分。 |
|  |  |  | 盲道设施不规范每处扣1分。 |
|  |  |  | 半年内，同一地点、同一设施重复维修次数超过2次的（不含2次），每处扣1分。 |
|  | 侧平石 | 侧平石顶面平整、勾缝密实、线形应顺直及圆滑，无积水、破损残缺、歪斜等现象 | 平石面不平整，产生积水，每处扣0.2分。 |
|  |  |  | 直线线条不直、弧度线条不圆顺，每处扣0.5分。 |
|  |  |  | 出现错牙、沉陷、蜂窝、露石、脱皮、裂缝、歪斜等病害，每处扣0.2分。 |
|  |  |  | 侧平石崩缺＞10cm2 ；勾缝料散失、脱落，每处扣0.5分。 |
|  |  |  | 侧平石空缺，每米扣1分。 |
|  |  |  | 半年内，同一地点、同一设施重复维修次数超过2次的（不含2次），每处扣1分。 |
| 三、安全 作业应急处置文明施工 (10) | 安全作业文明施工 | 做好养护作业的安全防护，作业现场应设置明显交通标志，并采取有效安全措施，杜绝各类事故；注重文明施工与环境保护，根据养护作业实际情况制定文明施工与环境保护具体措施。 | 未对病害及时采取有效防护措施的，每次扣1分；并因此造成事故的，每次扣5分；未按要求在作业现场设置施工铭牌、交通安全警示标志、警示灯及水马等围挡设施的，发现一次扣0.5分；作业人员未穿着统一标志服，发现一次扣0.5分；施工中铣刨、切割等工序未采取有效防扬尘措施的，发现一次扣0.5分；维修完成养护期内未设置养护提示信息的，发现一次扣0.5分；维修结束后，未做到料完场地清，发现一次扣0.5分。沥青施工中道路铣刨后24小时内未恢复面层的，发现一次扣1分。 |
|  | 安全生产档案管理 | 建立安全生产管理制度，落实设施和施工的安全管理、安全隐患处置情况记录，应急预案、日常演练、突发事件处置台账等；定期组织专业培训。 | 安全生产管理制度、设施和施工的安全管理、安全隐患处置情况记录，应急预案、日常演练情况、突发事件处置台账等，缺一项扣1分；未定期组织专业培训，特种岗位未持证上岗的，发现一次扣1分。 |
|  | 应急预案 | 应建立应急防灾组织体系，建立防灾机制，落实管理责任，做好突发性事故的应急处置预案，组成与灾害防治、处置工作相适应的抢险组织联络网，积极、妥善处理突发应急事件，确保道路畅通。 | 未建立应急预案及组建抢险组织的，每次扣3分；无应急值班记录，每缺一项扣1分；未及时处置突发应急事件的，每次扣3分。 |
|  | 安全事故 | 杜绝各类安全事故 | 因未及时发现安全隐患、养护管理不到位等原因造成安全事故的，发生一次倒扣5分；发生重大安全责任事故的，发生一次倒扣10分。 |
| 四、其他规定（12） | 媒体报道及上级领导部门检查批评 | 不发生有责媒体报道事件，不发生重大有责新闻曝光，不被上级领导部门检查发现问题。 | 发生有责媒体报道事件的，每次扣2分；发生重大有责新闻曝光的，每次扣5分；被上级领导部门检查发现问题，每次扣5分。 |
|  | 交办处置 | 96150、商城e管家、市政处任务单等交办的道路设施问题需按时整改 | 未按时整改的，发生一次扣0.5分；社会反映的热点、焦点问题、市政处任务和市政府交办的保障任务、领导批示要求等重点督办案件，办理、回复不及时的，发生一次扣2分。 |
|  | 人员设备 | 需按承诺及要求配足人员设备、智能化系统、项目部和材料场地 | 人员少一人扣0.5分，车辆机械设备少一台扣1分，项目部和材料场地少一项扣3分；人员、机械、场地等发生变更未及时上报的，发现一次扣1分；投标的智能化系统不能满足使用要求或未投入本项目施工的，扣5分。 |
|  | 热点、难点问题 | 认真落实社会投诉工作，建立24小时值班制度，落实解决各类投诉问题，认真完成领导及相关部门的指令性、突击性任务。 | 未建立24小时值班制度的，每次扣2分；值班电话无人接听的，每次扣1分；未能在半小时内出发处理的，每次扣1分。 |

# 第八章  投标文件部分格式

封面格式

正本（副本）

项目

投 标 文 件

（招标编号）

投标文件内容：    （资格、商务技术或报价响应文件）

投   标   人：                             （签章）

日  期：            年            月               日

法定代表人声明书（格式）

姓名：                           性别：

年龄：                           职务：

身份证号码：

系                                 （单位名称）的法定代表人，法定地址：                              。为                                 项目的投标、开标等事宜，签署上述投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此声明

投标人：（盖章）

法定代表人签字：

日期：    年   月    日

投标人法定代表人授权书（格式）

项目名称：

日    期：

致：（采购人名称）

（招标代理机构名称）

注册于                                 （注册地址）的

（投标人名称），系中华人民共和国合法企业；本人             （授权人姓名）系该公司的法定代表人。现特授权本单位的（被授权人姓名）               （身份证号码）                             为我公司合法代理人，全权代表我公司办理就                                                     项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托。特此声明。

被授权人身份证复印件：

投标人公章：

授权人签名：                       职        务：

被授权人签名：

注：投标人法定代表人参加投标的，提供法定代表人声明书和身份证即可。

投标人情况介绍

1、总体介绍、技术经济实力、服务能力、资格、资质、质量认证与本项目类似的实际项目的介绍、业绩等相关情况。

2、相关证书、证件资料复印件加盖公章后附后。

3、投标人认为有必要的声明和文件（荣誉证书等），复印件加盖公章后附后。

投标人名称（盖章）

授权代表签字

年     月     日

本附件可根据实际情况自行制作

主要业绩情况

附表 :相关项目业绩一览表

| 项目名称 | 需方单位 | 简要描述/项目投资 | 项目地址 | 服务时间 | 需方单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件或用户单位验收证明并注明所在投标商务文件页码。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：   年  月   日

养护服务实施管理方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：   年  月   日

应急方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：   年  月   日

项目小组人员名单

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:本项目的项目负责人情况表

| 姓名 |  | 页码 | 近3年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目负责人的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：资格证书、职称证书、业绩等说明文件附后。须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表B: 派驻项目人员汇总表

| 姓名 | 本项目 拟任岗位 | 性别 | 年龄 | 专业 | 职务/职称 | 本岗工龄 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：列入本表人员的如要更换，需要采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为，投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：   年  月   日

投入本项目主要设备表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备 注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （自购或租赁） |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：      年  月   日

投标人各项服务承诺表

| 序号 | 承诺服务内容 | 承诺服务标准 | 承诺服务责任及处罚 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：   年  月   日

优惠条件及特殊承诺

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：   年  月   日

技术和服务偏离说明表

| 名称 | 采购要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：   年  月   日

其他技术文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：   年  月   日

义乌市政府采购项目投标承诺书

1、我单位已认真阅读了本项目的采购公告、招标文件、技术要求、图纸、招标补充（答疑）文件及相关资料，对其全部内容和要求有实质性了解，并对这些内容表示理解且无任何异议，接受其全部内容及要求，承诺本单位的投标文件已经完全响应并符合其全部条件和要求，愿意参加投标并愿意中标；

2、自愿接受义乌市财政局（以下简称财政局）的管理，并严格遵守财政局制定的招投标管理制度、规范和纪律。

3、我单位承诺参与本次投标的资格符合《中华人民共和国政府采购法》的规定，并承诺近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。我单位承诺财务状况良好，并已依法按时缴纳税收和社会保障资金。我单位承诺具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

4、积极主动配合财政局的调查。及时、如实、全面地回答财政局提出的问题，并在调查笔录中签字确认。如拒绝签字确认的，则视为我单位及有关工作人员认可调查笔录中的全部内容，并对最终的调查结果无任何异议，且自愿放弃一切救济途径。

5、不转让、出借、涂改、伪造资质（资格）证书或者以其他方式允许其他单位（个人）以我单位（本人）名义承接业务。

6、不与采购人或者其他供应商相互串通投标，围标，不以行贿等不正当手段谋取中标。

7、在备案、招标、投标、开标、评标、询标、中标、签订合同、合同备案等招投标预备和进行的全过程中提供的资料均真实、有效，不弄虚作假。

8、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话），及有关附件，我方同意放弃提出含糊不清或误解的权力。

9、我方同意所递交的投标文件在招标期内有效，在此期间内我方有可能中标，我方将受此约束。

10、我方相信贵方的招标结果是公正、合法的，无论我方中标还是落标，我方将接受这一结果。

11、一旦我方中标，我方将严格依照招标文件中的相关规定与采购人签订合同。

12、不低于企业成本价投标，不恶意过高报价，不扰乱招投标的正常秩序。

13、严格遵守开标会议纪律，不在开标会场吵闹、滋事，服从工作人员指挥。

14、按照法律法规和本项目招标文件规定的程序和方式进行异议和投诉，不越级投诉，不无理投诉。如捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

上述承诺事项已认真逐项核对，均表达我单位真实意见，愿承担任何责任。若有任何弄虚作假内容或未遵守上述约定的，经查实后，愿意放弃投标及中标资格，如由于我单位被判失去中标权而给采购人造成报价的差额损失的，同意对差额损失予以赔偿。如我单位违反上述承诺事项，无条件接受政府采购监督部门作出的任何管理和处理决定，并自愿承担一切不利的后果。

投标人名称（签章）：

日  期：

投标函（格式）

致：

（供应商全称）授权                （全名、职务）为全权代表参加贵方组织的                               项目（招标项目名称、招标编号）的招标、响应询标等有关活动，为此提交下述文件：

1、电子投标文件一份；

2、其他：

3、据此函，宣布同意如下：

1）所附投标报价表中规定的应提供和支付的货物和服务投标总价为（人民币                   ），即                           （大写）。（企业成本价为                 元）。

2）供应商已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3）供应商将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4）其投标自开标之日起有效期____个日历天。

5）供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

6）投标文件中未明确的事项，一律按招标文件规定执行。

7）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                邮编：

电话：                                传真：

供应商名称：                         （签章）

投标日期：      年____月____日

报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 道路名称 | 起止点 |  | 数量(米) | 投标单价 （元/米） | 投标总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 稠江区块 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 江滨西路 | 丹溪路-丹溪路口往西115m |  | 115 |  |  | 只需道路巡视 |
|  |  | 香山路-丹溪路口往西115m |  | 363 |  |  | 不含行车道 |
|  |  | 香山路-城店路 |  | 726 |  |  | 不含行车道 |
|  |  | 城店路-江滨西路505号 |  | 448 |  |  |  |
| 2 | 经发大道 | 西城路-西江路 |  | 3065 |  |  | 不含行车道 |
| 3 | 新科路 | 西城路-正觉路 |  | 545 |  |  | 只需道路巡视 |
|  |  | 正觉路-杨村路 |  | 430 |  |  |  |
|  |  | 杨村路-戚继光路 |  | 640 |  |  |  |
|  |  | 戚继光路-国贸大道 |  | 501 |  |  |  |
|  |  | 国贸大道-春潭路 |  | 646 |  |  |  |
|  |  | 春潭路-西江路 |  | 370 |  |  |  |
| 4 | 绣湖西路 | 铁东路-西城路 |  | 568 |  |  |  |
| 5 | 铁西路 | 环城路-文昌路 |  | 810 |  |  |  |
|  |  | 城中路-稠州路匝道 |  | 420 |  |  |  |
|  | 铁东路 | 稠州路-绣湖西路 |  | 1290 |  |  |  |
|  |  | 环城路-新科路 |  | 635 |  |  |  |
| 6 | 贝村路 | 环城路-永顺路 |  | 222 |  |  | 不含行车道 |
|  |  | 永顺路-欧景东路 |  | 537 |  |  | 不含行车道 |
|  |  | 欧景东路-新科路 |  | 334 |  |  | 不含行车道 |
|  |  | 新科路-下门街 |  | 331 |  |  | 不含行车道 |
|  |  | 下门街-经发大道 |  | 1413 |  |  | 不含行车道 |
|  |  | 经发大道-稠州西路 |  | 907 |  |  |  |
| 7 | 城店路 | 环城南路-承德路 |  | 2520 |  |  |  |
| 8 | 香山路 | 铁东路-城中西路 |  | 550 |  |  | 只需道路巡视 |
|  |  | 城中西路-江滨西路 |  | 1167 |  |  |  |
|  |  | 江滨西路-经发大道 |  | 435 |  |  |  |
|  |  | 经发大道-西江路 |  | 408 |  |  | 只需道路巡视 |
| 9 | 西江路 | 丹溪路-香山路 |  | 1083 |  |  | 只需道路巡视 |
|  |  | 香山路-新科路 |  | 1650 |  |  |  |
|  |  | 新科路-永顺路 |  | 720 |  |  |  |
| 10 | 文政东路 | 文政中路-西江路 |  | 329 |  |  |  |
| 11 | 文政西路 | 文政中路-贝村路 |  | 235 |  |  |  |
| 12 | 永顺路 | 城店路-西江路 |  | 800 |  |  |  |
| 13 | 贝村1号路 | 贝村路-城店路 |  | 194 |  |  |  |
| 14 | 下门街 | 贝村路-城店路 |  | 180 |  |  |  |
| 15 | 童店路 | 贝村路-城店路 |  | 364 |  |  |  |
| 16 | 崇德路 | 西江路-经发大道 |  | 630 |  |  |  |
| 17 | 文华路 | 戚继光路-国贸大道 |  | 473 |  |  |  |
| 18 | 文昌路 | 戚继光路-国贸大道 |  | 600 |  |  |  |
| 19 | 石鱼路 | 经发大道-文昌路 |  | 430 |  |  |  |
| 20 | 杨村路 | 环城路-八角井路 |  | 219 |  |  |  |
|  |  | 八角井路-新科路 |  | 830 |  |  |  |
| 21 | 正觉路 | 高新路-杨村溪 |  | 309 |  |  |  |
| 22 | 高新路 | 正觉路-戚继光路 |  | 1128 |  |  | 不包含戚继光路至杨村路人行道养护 |
| 23 | 大路金路 | 八角井路-高新路 |  | 713 |  |  |  |
| 24 | 八角井路 | 杨村路-戚继光路 |  | 683 |  |  |  |
| 25 | 戚继光路 | 西城路-察院厅路 |  | 722 |  |  |  |
|  |  | 察院厅路-江滨西路 |  | 257 |  |  |  |
|  |  | 江滨西路-新科路 |  | 1381 |  |  |  |
|  |  | 新科路-环城西路 |  | 1260 |  |  |  |
| 26 | 五洲大道 | 环城路-上佛路 |  | 9660 |  |  | 不含人行道 |
|  |  | 和平公园-下金村 |  | 3503 |  |  | 不含行车道与侧平石 |
| 27 | 永贸路 | 同和路-五洲大道 |  | 357 |  |  |  |
|  |  | 龙腾路-四海大道 |  | 891 |  |  |  |
| 28 | 龙海路 | 香溪印象北门-永贸路 |  | 168 |  |  |  |
| 29 | 富港大道 | 五洲大道-富港花园西南 |  | 620 |  |  |  |
| 30 | 国贸大道与新科路交叉口匝道 | 国贸大道与新科路交叉口匝道 |  | 1201 |  |  |  |
| 31 | 国贸大道与稠州西路交叉口匝道 | 国贸大道与稠州西路交叉口匝道 |  | 1176 |  |  |  |
| 32 | 道路脱空检测 | 雷达法 |  | 144测线公里 |  |  |  |
| 城西区块 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四海大道 | 金港大道—环城西路 |  | 12068 |  |  | 不含人行道 |
| 2 | 雪峰西路 | 环城西路-香溪路 |  | 2094 |  |  |  |
|  |  | 香溪路-圣达街 |  | 2139 |  |  |  |
|  |  | 圣达街-西站大道 |  | 577 |  |  |  |
|  |  | 西站大道-跨铁路桥头 |  | 570 |  |  |  |
| 3 | 西站大道 | 雪峰西路—环城西路 |  | 6446 |  |  |  |
| 4 | 香溪路 | 雪峰西路—西站大道 |  | 2100 |  |  |  |
| 5 | 荷花街 | 雪峰西路—03省道 |  | 1004 |  |  |  |
| 6 | 伏龙山北路 | 雪峰西路—圣寿路 |  | 663 |  |  |  |
|  |  | 圣寿路-03省道 |  | 340 |  |  |  |
| 7 | 仓实街 | 雪峰西路—03省道 |  | 998 |  |  |  |
| 8 | 圣达街 | 雪峰西路—03省道 |  | 1070 |  |  |  |
| 9 | 东河街 | 求真路—03省道（西城路） |  | 656 |  |  |  |
| 10 | 求真路 | 圣达街-伏龙山北路 |  | 587 |  |  |  |
|  |  | 伏龙山北路-莲藕街 |  | 228 |  |  |  |
| 11 | 圣寿路 | 圣达街—荷花街 |  | 1512 |  |  |  |
| 12 | 03省道辅道 | 莲藕街-荷花街 |  | 600 |  |  |  |
| 13 | 四季路 | 环城西路-通港大道 |  | 1600 |  |  | 不含人行道 |
| 14 | 通港大道 | 鸿运路—过四季路200米 |  | 940 |  |  | 不含人行道 |
| 15 | 道路脱空检测 | 雷达法 |  | 144测线公里 |  |  |  |
| 投标报价 |  |  | 人民币： 元 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | （大写）： 元整 |  |  |  |  |
| 注：行车道包含主道+辅道 |  |  |  |  |  |  |  |

投标方名称（签章）：

日  期:

注：此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

中小企业声明函

【非小微企业不用提供】

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司参加（采购单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接，本企业的具体情况如下:

1.（标的名称）        ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称）       ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.本企业不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期:

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

说明：根据财库〔2020〕46号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予相应的扣除（详见投标人须知前附表），取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》。（注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。

监狱企业声明函

【非监狱企业不用提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：         。

本企业为参加（项目名称：     ）（项目编号：    ）采购活动提供本企业的服务。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（签章）：

日期：   年  月  日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的文件或网页资料。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 （采购人名称）  单位的   （项目名称）    项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（签章）：

日期：   年  月  日