钱磐线、塘新线治超公路非现场执法设施建设项目

招标文件

（电子招投标）

项目编号:QTCG-GK-2025-122、0625-25217607

采购人：杭州市钱塘区交通运输局

采购代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

二〇二五年七月

目  录

第一部分 招标公告	1

第二部分 投标人须知	6

一、总则	12

二、招标文件的构成、澄清、修改	16

三、投标	17

四、开标、资格审查与信用信息查询	20

五、评标	21

六、定标	21

七、合同授予	22

八、电子交易活动的中止	24

九、验收	24

第三部分   采购需求	26

第四部分   评标办法	39

第五部分 拟签订的合同文本	48

第六部分 应提交的有关格式范例	53

- 第一部分 招标公告

项目概况

钱磐线、塘新线治超公路非现场执法设施建设项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年8月 11日09时30分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：QTCG-GK-2025-122、0625-25217607

项目名称： 钱磐线、塘新线治超公路非现场执法设施建设项目

预算金额（元）：3815086

最高限价（元）：3815086

采购需求：

标项名称：钱磐线、塘新线治超公路非现场执法设施建设项目

数量：1

单位：套

预算金额（元）：3815086

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：拟采购一套治超公路非现场执法设施，具体以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

备注：不允许进口。

合同履约期限：自合同签订之日起，120日历天内供货并安装调试到位。

本项目接受联合体投标：是；☐否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

无；

☐专门面向中小企业

☐货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到%，其中小微企业合同金额应当达到%。如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到%，其中小微企业合同金额应当达到%。如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

3.本项目的特定资格要求：

（1）特定资格要求：无。

（2）以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供)。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2025年8月11日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年8月11日09时30分00秒（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标,政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2025年8月11日09时30分00秒（北京时间）

开标地点（网址）：浙江省杭州市钱塘区下沙街道金沙大道600号东楼6楼5号开标室,政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：杭州市钱塘区交通运输局

地    址：杭州市钱塘区义蓬街道金星村10组32号

传    真： /

项目联系人（询问）：陈先生

项目联系方式（询问）：0571- 82984360

质疑联系人：何先生

质疑联系方式： 0571- 83188806

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：王希、杨建

项目联系方式（询问）：0571-85860245、0571-85860251

质疑联系人：孙荣

质疑联系方式：0571-85860270

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：杭州市钱塘区财政局、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地    址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰）

传    真：/

联系人：匡老师

监督投诉电话：0571-87807798

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 与核心产品 | 货物类，核心产品为：称重平板主体。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：钱磐线、塘新线治超公路非现场执法设施建设项目，属于工业行业； 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）第四条规定：工业行业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。。 |
| 3 | 是否允许采 购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以采购进口产品。 |
| 4 | 分包 |  A同意将非主体、非关键性的工作分包。 ☐ B不同意分包。 |
| 5 | 开标前答疑会 或现场考察 | A不组织。 ☐B组织。时间：,地点：，联系人：，联系方式：。 ## ☐C不统一组织，供应商在获取采购文件后，自行至项目现场考察。地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 样品提供 | A不要求提供。 ☐B要求提供， （1）样品：； （2）样品制作的标准和要求：； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告： 否 ☐是。检测机构的要求： 检测内容： （5）提供样品的时间：；地点：；联系人：；联系电话：。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 （6）采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机代理构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 方案讲解演示 | A不组织。 ☐B组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过20分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： 方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 方式二：现场讲解演示。现场讲解地点为，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、 环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 ## ☐强制采购节能采购。产品： ☐优先采购节能产品。产品： ## ☐优先采购环保产品。产品： 无 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业 信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文 件送达地点 和签收人员 | 备份投标文件送达地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1410室； 备份投标文件签收人员联系电话：王希、0571-85860245。 采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
| 14 | 中标候选人数量 | 本项目推荐的中标候选人数量：1家。 |
| 15 | 代理费用收取方式及标准 | （1）本项目代理服务费以中标金额为计算基础，参照计价格【2002】1980号文的收费标准的80%向中标供应商收取，部分费率摘录如下： 中标金额 费率 100万元及以下部分 1.5%×80% 100-500万元部分 1.1%×80% 投标人应当自中标结果公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见招标文件第六部分）。 （2）代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州武林支行 账 号：9558851202064655228 3、增值税发票开具资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 4、中标人在缴纳代理服务费后将开票信息（需明确专票或普票）发至229303662@qq.com。 |

- 一、总则

1.适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲”系指实质性要求条款，“”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》填写企业类型错误，导致该企业享受本不能享受的中小企业扶持政策，投标无效并依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1首台套、“制造精品”、“专精特新”等创新产品按规定享受政府采购支持政策。

3.4.2 采购人应当贯彻落实知识产权保护相关法律法规，应当采购使用正版软件。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4. 询问、质疑、投诉、补偿救济

4.1在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.4.5根据政府采购行政裁决省市区三级联动试点工作安排，杭州市本级及各区、县（市）政府采购项目投诉材料可寄送至浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州），地址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰），收件人：朱女士、王女士，电话：0571-87227671,0571-87800218。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

4.5 补偿救济

采购人因政策变化、规划调整而不履行政府采购合同的，供应商可依据《杭州市涉企补偿救济实施办法（试行）》向采购人提起补偿申请。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有)；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求；

11.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

11.2商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有)；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.2.9投标文件中证书证件等材料真实性承诺函；

11.2.10投标人投标文件中客观分评审所需相关材料清单。

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2中小企业声明函（如果有)。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

投标人应对投标文件中材料的真实性、合法性负责。投标人可事先在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标（响应）文件资料准确无误。

12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在U盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前将备份投标文件送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效。

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

- 四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19.资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

20.信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

21.评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

- 六、定标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商，为提高政府采购效率，鼓励在收到评审报告当天在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

23.4由于中标、成交供应商原因导致重新采购的，应当承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。

- 七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

27.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

- 八、电子交易活动的中止

28. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 九、验收

30.验收

30.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

30.5 对于满足合同约定的采购资金支付条件的，供应商可通过政采云平台提起在线支付申请、查询支付结果，路径为政采云-我的工作台-合同管理-支付管理。对于供应商提起在线支付申请的，采购人应当按规定做好审核并完成支付。

- 第三部分   采购需求

一、概述

1.本次招标货物为治超公路非现场执法设施，投标人应根据招标文件所提出的要求，选择具有最佳性能价格比的产品前来投标，并以精良的产品、优质的服务和优惠的价格，充分显示各自的竞争力。

2.安装坏境

投标人须自行了解使用坏境的一切与本项目实施有关的情况，提供产品时应考虑相应的环境与条件。

3.安装地点：招标人指定的安装地点。

4.项目信息

| 序号 | 标项名称 | 数量 | 计量 单位 | 预算金额 （元） | 最高限价 （元） | 是否 进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钱磐线、塘新线治超公路非现场执法设施建设项目 | 1 | 套 | 3815086 | 3815086 | 否 |

- ▲投标总价不得超过最高限价。

- 二、技术要求

- 1.项目背景

公路货运车辆超限超载运输问题已成为危害公路交通可持续发展的“痼疾”，近些年来，全国各级政府不断加大治理公路车辆超限超载运输的力度，取得了重要的阶段性成果。但是由于复杂的社会经济因素，全国超限检测形势仍很严峻，反弹的隐患并未消除；巩固治理成果，持久推进超限检测工作压力依然很大。因此治理车辆超限超载运输是一项长期性、日常性工作，必须持之以恒，把治理超限超载工作纳入长效机制至关重要。

根据《浙江省普通公路治超非现场执法设施三年建设计划（2023-2025年）》，到2025年前，全省省界点位、市界点位建设全面完成，县界点位建设基本完成。以高水平平安、高质量发展为核心，构建与普通国省道布局新形态相匹配，与普通国省道建设相衔接的非现治超框架，打造“全面覆盖、智能调度、信息共享”的数字治超平台，全面遏制超限超载运输，为实现路网运行更安全、路况水平更优良、管理水平更高效、数字公路更智慧、服务水平更优质提供坚实保障。

2.项目目标

本期项目围绕数字化改革，充分利用大数据、智能视频剖析等先进技术，打造一体化数字化治超系统，达到对动态行驶的精确检测、对违法行为的全面取证和对事件信息的告知预警，通过数字赋能实现治超工作智慧化转型升级，从而实现精准高效执法，为显著提升行业治理能力，加快构建现代综合交通运输体系提供重要支撑，推动钱塘区一体化数字化治超整治的实现。

3.设备技术参数及设备清单

| 序号 | 产品名称 | 性能参数及功能描述 | 单位 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、前端感知系统 |  |  |  |  |
| 1、动态称重子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 称重平板主体 | 1、准确度等级：满足国标的要求，车辆总质量的准确度等级：5级； | 套 | 8 |
|  |  | 2、运行速度范围：在道路限速允许的的情况下，速度范围不小于1-80km/h； |  |  |
|  |  | 3、称量范围：单轴载荷称量范围0.5～40t； |  |  |
|  |  | 4、尺寸规格：单车道按照车道实际宽度定制1台独立承载器，根据车道宽度进行定制；多车道台面间采用“无缝”拼接技术，消除检测盲区； |  |  |
|  |  | 5、称重平板承载器、称重传感器、高速动态称重仪、信号采集仪规格型号需与产品规格保持一致。 |  |  |
|  |  | 6、尺寸规格：单车道按照车道宽度定制；保证满铺检测道路横断面，无检测死角； |  |  |
|  |  | ★7、称重平板主体抗盐雾性能符合国标GB/T2423《电工电子产品环境试验》的相关要求规定，秤台抗盐雾性能通过连续喷雾≥700h盐雾测试合格；（提供具备CMA或CNAS认证第三方检验机构的检验报告或提供相应的承诺函，提供承诺函的检测报告须在交货前提供，作为项目验收的依据） |  |  |
|  |  | ★8、具备轴组载荷称重功能，能够满足单轴载荷、双轴载荷、三轴载荷、四轴载荷分别进行测量（提供具备CMA或CNAS认证第三方检验机构的检验报告或提供相应的承诺函，提供承诺函的检测报告须在交货前提供，作为项目验收的依据） |  |  |
| 2 | 称重传感器 | 1、电阻应变式传感器； | 只 | 64 |
|  |  | 2、抗盐雾性能符合国标的相关要求规定；传感器抗盐雾性能盐雾测试合格； |  |  |
|  |  | 3、防护等级满足IP69；绝缘等级≥5000MΩ； |  |  |
| 3 | 数据采集器 | 跨道精检型，AD转换，数据采集，轴数识别；12路同步采样模拟输入，采样率高达248kS/s；24位分辨率，ADC具有114dB动态范围；输入信号的范围从±1V至10V时，可设置2种增益设置，高达+20dB；交流/直流可选；12路通道提供的通道密度适宜大多数NVH；高可靠性。 | 台 | 2 |
| 4 | 称重数据处理一体机 | 1、实现公路超限检测数据的采集、匹配处理、存储以及数据转发输出。接收抓拍摄像机所抓拍的记录、图像、视频以及称重传感器系统获得的称重记录;对抓拍记录以及称重记录进行整合与匹配处理,合成车辆超限信息与证据链； | 台 | 2 |
|  |  | 2、机型：4U机架式； |  |  |
|  |  | 3、数据接收和输出匹配程度一致； |  |  |
|  |  | 4、内存：配置≥8G内存，最大支持4个内存插槽，最高容量可支持256G； |  |  |
|  |  | 5、公路治超非现场执法数据采集软件通过CPU兼容性认证； |  |  |
| 5 | 称重平台基础 | 1、含混凝土、钢筋、管材及路面内施工机具人工等费用； | 车道 | 8 |
|  |  | 2、无泌水现象； |  |  |
|  |  | 3、通过特殊工艺，在安装称体并经超重车辆行驶等一系列操作后无开裂现象； |  |  |
|  |  | 4、开挖尺寸规格：深度：0.45米，具体按实际车道宽度尺寸定制 |  |  |
| 6 | 车检线圈 | 1.专用地感线圈电缆，具有耐磨、防水、耐寒、耐油耐汽油混合物，不易燃烧，不易老化，环保等特点； | 车道 | 8 |
|  |  | 2.导体：绞合镀锡铜线；绝缘：聚氯乙烯（PVC）；护套：玻璃纤维编织+腊克涂覆； |  |  |
|  |  | 3.每车道1套（1车道2个），电感量100mH~200mH；含施工、线圈槽切割敷设、回补。 |  |  |
| 7 | 车检器 | 1、电感量自调谐范围20-1000uH,Q值≥5； | 车道 | 8 |
|  |  | 2、灵敏度4级可调； |  |  |
|  |  | 3、频率范围20kHz-110kHz、4级可调； |  |  |
| 8 | 外场控制机柜 | 1、采用基础安装方式，把高速动态称重仪、治超工控机、硬盘录像机、工业交换机、接线盒、供电电源等全部集成于控制柜中。称重外场数据汇集至控制柜，经数据匹配、打包处理后，通过传输系统上传至中心服务器； | 套 | 2 |
|  |  | 2、箱体厚度为 2.0mm 厚镀锌板加工制作，表面静电喷塑； |  |  |
|  |  | 3、机柜规格外尺寸：不小于 700mmx600mmx1920mm；内配置电源总空开1个； |  |  |
|  |  | 4、采用落地安装，落地时基础墩台高度不小于 30cm，基础不得小于1平方米； |  |  |
|  |  | 5、配置 C 类电涌保护器，对间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时过电压的电涌进行保护； |  |  |
|  |  | 6、具有智能恒温功能 |  |  |
|  |  | ★7通过以下电磁兼容试验合格： ①静电放电抗扰度能力符合GB/T 17626.2-2018的要求， ②射频电磁场辐射抗扰度能力符合GB/T 17626.3-2023的要求， ③电快速瞬变脉冲群抗扰度能力符合GB/T 17626.4-2018的要求， ④浪涌（冲击）抗扰度能力符合GB/T 17626.5-2019的要求， ⑤射频场感应的传导骚扰抗扰度能力符合GB/T 17626.6-2017的要求， ⑥工频磁场抗扰度能力符合GB/T 17626.8-2006的要求， ⑦脉冲磁场抗扰度能力符合GB/T 17626.9-2011的要求， ⑧电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度能力符合GB/T 17626.11-2023的要求。 （提供具备CMA或CNAS认证第三方检验机构的检验报告或提供相应的承诺函，提供承诺函的检测报告须在交货前提供，作为项目验收的依据） |  |  |
| 9 | 机柜基础及接地 | 含机柜基础施工、接地等 | 台 | 2 |
| 10 | 工业交换机 | 1.12个10/100/1000M自适应千兆电口； | 台 | 2 |
|  |  | 2.支持巨型帧，64~1536帧长范围内均可达到线速转发速率； |  |  |
|  |  | 3.采用安防通信技术设计，具备高清监控视频优先传输机制。 |  |  |
| 11 | 首次计量检定配合服务 | 首次计量检定时，道路交通管制费和原厂技术配合费 | 项 | 2 |
| 12 | 称重系统标定 | 需租不同轴型的货车进行实车标定 | 道 | 8 |
| 13 | 称重系统联调 | 系统联调费 | 道 | 8 |
| 2、车牌识别子系统+视频监控子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 900万一体化治超抓拍单元（前后左右抓拍） | 1.包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器等； | 台 | 20 |
|  |  | 2.设备的镜头和两个sensor一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光； |  |  |
|  |  | 3.抓拍支持输出三张同时刻目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移； |  |  |
|  |  | 4.支持同时预览两路sensor视频，设备场景中放置红外LED常亮灯，可见光路视频图像中补光灯灯珠完全无光，同时红外路视频图像 |  |  |
|  |  | 5.支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览；最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800；视频帧率：在1～25fps可调；视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG； |  |  |
|  |  | 6.支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测；支持车前窗挂坠、年检标识、抽烟、驾驶员人脸识别、驾驶室人脸抠图、遮阳板识别等检测功能；支持车辆捕获抓拍功能，支持车牌识别功能，支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别；支持1～6 张图片合成一张图片； |  |  |
|  |  | 7.具有抓拍黄牌车、蓝牌车、绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、白牌车、黄绿双拼牌车和不启用抓拍八个设置选项； |  |  |
|  |  | 支持驾驶人脸部特征信息大于50×50个像素点、夜间环境照度在10lx~30lx范围的情况下，配合LED补光与红外爆闪补光，输出高清人脸抠图； |  |  |
|  |  | 配合爆闪灯，样机可穿透车窗遮光条显示驾驶员头部画面；支持识别改装牛眼灯的大货车的车牌； |  |  |
|  |  | 8.宽动态功能有开启、关闭、自动三种设置，当设置为自动时，样品可根据环境照度自动开启或关闭宽动态功能； |  |  |
|  |  | 9.网络直连情况下，在只输出主码流、分辨率设置为1920 × 1080、帧率设置为25fps, 码率设置为1Mbps，网络协议为UDP、最短延时、智能分析关闭时，视频图像传输至客户端的延时时间小于等于70ms。 |  |  |
|  |  | ★10.图像传输延时检验：网络直连情况下，在只输出主码流、分辨率设置为1920 × 1080、帧率设置为25fps, 码率设置为1Mbps，网络协议为UDP、最短延时、智能分析关闭时，视频图像传输至客户端的延时时间小于等于70ms。（提供具备CMA或CNAS认证第三方检验机构的检验报告或提供相应的承诺函，提供承诺函的检测报告须在交货前提供，作为项目验收的依据） |  |  |
|  |  | ★11. 目标跟踪功能检查 ：支持检测并跟踪指定区域内不少于245个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人。（提供具备CMA或CNAS认证第三方检验机构的检验报告或提供相应的承诺函，提供承诺函的检测报告须在交货前提供，作为项目验收的依据） |  |  |
|  |  | ★12. 司乘人员抓拍性能试验：支持前排人脸检测，并识别主驾驶员的性别、是否戴眼镜结构化属性信息，可在抓拍图上叠加主/副驾驶人脸小图和主驾驶员的结构化属性信息。 在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试。车辆前排人脸抓拍废片率≤1%。前排人脸抓拍率≥99%。其中，车辆前排人脸抓拍废片率=抓拍图上叠加的小图为非人脸的车辆数/实际过车数；前排人脸抓拍率=抓拍人脸数/实际过车中前排人脸数。（提供具备CMA或CNAS认证第三方检验机构的检验报告或提供相应的承诺函，提供承诺函的检测报告须在交货前提供，作为项目验收的依据） |  |  |
| 2 | 爆闪灯 | 1.回电时间短、适于超速抓拍；峰值功率大，有效提升白天人脸效果； | 个 | 20 |
|  |  | 2.具有光敏，支持白天和晚上两档亮度，可通过RS485调节亮度值； |  |  |
|  |  | 3.电平量触发（可定制开关量触发）； |  |  |
|  |  | 4.灯体设计新颖别致，具有手动万向节，调节方便； |  |  |
|  |  | 5.内置光栅（可选配外置光栅），可有效减少光污染； |  |  |
| 3 | 补光灯 | 1.铝合金灯体，鳍片式散热结构； | 台 | 8 |
|  |  | 2.采用24颗原装高亮度LED芯片，带LED格栅； |  |  |
|  |  | 3.支持超速连拍；气体补光控制具有峰值抑制功能； |  |  |
|  |  | 4.支持LED灯频闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪； |  |  |
|  |  | 5.支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自 |  |  |
|  |  | 6.光照角度25°，实现有效水平方向光斑10米(安装距离23米，安装高度6米) |  |  |
| 4 | 交换机 | 24个10/100/1000Base-T端口，4个100/1000Base-X端口；交换容量：336Gbps/3.36Tbps，包转发率：144Mpps； | 台 | 4 |
| 5 | 高清红外球形摄像机 | 1.400万像素7寸32倍红外网络高清智能球机交流； | 台 | 2 |
|  |  | 2.支持最大2560×1440@25fps高清画面输出； |  |  |
|  |  | 3.支持3D定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉； |  |  |
|  |  | 4.支持最大256G的 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储； |  |  |
|  |  | 5.支持定时抓图与事件抓图功能； |  |  |
|  |  | 6.网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M网络数据； |  |  |
|  |  | 7.视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG ； |  |  |
|  |  | 8.设备内置6颗补光灯和防雨帽檐、1个RJ45网络接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、2路报警输入接口、1个SD卡插槽。设备采用DC36V供电。 |  |  |
|  |  | ★9.设备支持接入壁装和吊装警戒配件，警戒配件支持声光警戒功能，当人或车辆进入警戒区域后，警戒配件可发出红蓝灯警示，蜂鸣器报警。（提供具备CMA或CNAS认证第三方检验机构的检验报告或提供相应的承诺函，提供承诺函的检测报告须在交货前提供，作为项目验收的依据） |  |  |
|  |  | ★10.设备在专用聚焦模式下具有3种聚焦功能：前景聚焦、后景聚焦、区域聚焦。（提供具备CMA或CNAS认证第三方检验机构的检验报告或提供相应的承诺函，提供承诺函的检测报告须在交货前提供，作为项目验收的依据） |  |  |
| 6 | 网络硬盘录像机 | 1.5U标准机架式5盘位网络硬盘录像机，高性能电源； | 台 | 2 |
|  |  | 2.支持满配12TB硬盘（总容量可达60TB)； |  |  |
|  |  | 3.2个HDMI接口，1个VGA接口，异源输出，最大支持8K输出； |  |  |
|  |  | 4.串行接口：2路半双工485接口，1路标准RS-232接口。 |  |  |
|  |  | 5.高清码流接入；最大支持32×1080P。 |  |  |
|  |  | 6.接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防相机，当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式。 7.支持导入不同的语音文件，支持播报语音文件；支持人脸、周界、车辆检测、视频结构化的报警触发时联动语音播报。 |  |  |
| 7 | 硬盘 | 1. 适配于1盘位、2盘位、4盘位、8盘位和16盘位的NVR/HCVR/XVR/DVR产品 | 块 | 6 |
|  |  | 2. 接入路数不超过64路 |  |  |
|  |  | 3. 可支持RAID；4T监控级硬盘 |  |  |
|  |  | 4. 存储天数>30天（匹配现场监控球机数量） |  |  |
| 8 | 视频监控设备运维管理系统 | 1.设备档案管理 具有对视频监控和卡口设备档案信息进行新增、删除、停用、报废、拆除、恢复、隐藏等功能； | 套 | 2 |
|  |  | 2.视频监控图像质量故障检测 具有对视频监控设备进行视频监控图像质量故障检测，检测类型包括正常、黑屏、蓝屏、过暗、过亮、清晰度异常等功能； |  |  |
|  |  | 3.视频监控联网故障检测具有对视频监控设备进行视频监控联网故障检测，检测类型包括在线，离线和取流超时等功能； |  |  |
|  |  | 4.车辆卡口图像质量故障检测具有对车辆卡口进行车辆卡口图像质量故障检测，检测类型包括正常、过暗、过亮、清晰度异常等功能； |  |  |
| 9 | L型监控杆杆件 | 1.单横臂长度定制,安装高度净空6米以上； | 套 | 3 |
|  |  | 2.单立柱双横臂，净空高6.5米，横臂根据现场实际定制，具体根据现场实际路面定制； |  |  |
|  |  | 3.材质Q235无缝钢，整体热浸镀锌，镀锌厚度不小于270g/m2，喷塑厚度不小于0.076mm； |  |  |
|  |  | 4.立柱的壁厚8mm，横梁圆管壁厚6mm含避雷及接地防护设施； |  |  |
|  |  | 5.主杆与底法兰采用双面焊接，外焊加强筋； |  |  |
| 10 | L型监控杆杆件基础 | 1.2.5m*1.5m*2.2m基础开挖，含 C25 混凝土浇筑，钢筋笼、预埋件、防雷接地等，接地电阻不大于 4 欧姆； | 套 | 3 |
|  |  | 2.底板∅450*8厚*8孔；螺栓M30*1500*8条。 |  |  |
| 11 | 室外抱杆机箱 | 箱体采用Q235工程级冷轧碳钢板。主体无缝焊接，结构稳固；箱体全面的保护，经酸洗淋化防腐蚀防锈处理，防水，防虫、防锈、防紫外线，箱体喷专业室外氟碳烤漆，亮白色；含32A空开。 | 套 | 4 |
| 12 | 杆件抱杆箱及抓拍系统安装施工费 | 含接地、杆件吊装，摄像机安装。 | 项 | 2 |
| 13 | 车牌识别系统调试 | 车牌识别系统抓拍调试及匹配调试，包含称重设备同步触发、识别效果统计和提升、前后抓拍系统同步、识别结果和称重结果匹配等调试及需要的人工、车辆和设备。 | 项 | 2 |
| 3、违法抓拍系统 |  |  |  |  |
| 1 | 900万生态交通高清摄像机 | 1.包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器等； | 台 | 8 |
|  |  | 2.设备的镜头和两个sensor一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光； |  |  |
|  |  | 3.抓拍支持输出三张同时刻目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移； |  |  |
|  |  | 4.支持同时预览两路sensor视频，设备场景中放置红外LED常亮灯，可见光路视频图像中补光灯灯珠完全无光，同时红外路视频图像 |  |  |
|  |  | 5.支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览；最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800；视频帧率：在1～25fps可调；视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG； |  |  |
|  |  | 6.支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测；支持车前窗挂坠、年检标识、抽烟、驾驶员人脸识别、驾驶室人脸抠图、遮阳板识别等检测功能；支持车辆捕获抓拍功能，支持车牌识别功能，支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别；支持1～6 张图片合成一张图片； |  |  |
|  |  | 7.具有抓拍黄牌车、蓝牌车、绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、白牌车、黄绿双拼牌车和不启用抓拍八个设置选项； |  |  |
|  |  | 支持驾驶人脸部特征信息大于50×50个像素点、夜间环境照度在10lx~30lx范围的情况下，配合LED补光与红外爆闪补光，输出高清人脸抠图； |  |  |
|  |  | 配合爆闪灯，样机可穿透车窗遮光条显示驾驶员头部画面；支持识别改装牛眼灯的大货车的车牌； |  |  |
|  |  | 8.宽动态功能有开启、关闭、自动三种设置，当设置为自动时，样品可根据环境照度自动开启或关闭宽动态功能； |  |  |
|  |  | 9.网络直连情况下，在只输出主码流、分辨率设置为1920 × 1080、帧率设置为25fps, 码率设置为1Mbps，网络协议为UDP、最短延时、智能分析关闭时，视频图像传输至客户端的延时时间小于等于70ms。 |  |  |
| 2 | 高清镜头 | 按需配置 | 台 | 8 |
| 3 | 室外防护罩 | 18寸室外防护罩，配套 | 台 | 8 |
| 4 | 生态补光灯 | 支持在 LED 频闪开启时，叶片自动切换成红外模式；触发气体放电爆闪时，LED爆闪同步闪光；LED 频闪熄灭时，叶片自动切换成白光模式， 触发氙气爆闪时，LED 爆闪不闪光 | 台 | 8 |
| 5 | 智能终端管理器 | 硬盘接口：2个，3.5英寸；SIM卡槽:1个；天线接口：1个3G/4G模块天线接口，1个GPS模块天线接口；RS232串口：2个；RS485接口：1个；报警输入接口：2个；报警输出接口：2个；音频输入接口:1个；音频输出接口:1个；HDMI接口:1个；USB3.0接口：3个。 设备具有18个10M/100M/1000M自适应RJ45接口，其中P1～P16与G1处于同一网段、G2处于另一网段；2个1000M SFP光端接口，分别与G1、G2处于同一网段。 支持接入具有ABF聚焦功能的摄像机，可对视频图像进行ABF聚焦；支持接入鱼眼摄像机、双目摄像机、三目摄像机、四目摄像机、八目枪球联动一体机及全局摄像机，并可将视频图像以多画面分割方式显示，可自定义画面布局。 ★支持将原始图片、特写图片、合成图片、车牌抠图、关联录像、主驾驶人脸图片、副驾驶人脸图片、行人人脸图片、非机动车人脸图片上传至FTP服务器。（提供具备CMA或CNAS认证第三方检验机构的检验报告或提供相应的承诺函，提供承诺函的检测报告须在交货前提供，作为项目验收的依据） ★支持配置路段名称、路段编号、路段距离，能够对驶入驶出该路段的车辆抓拍数据匹配并计算车辆的区间速度值；支持设置过滤阈值，对异常测速结果进行过滤；支持超速检测和欠速检测，可分别设定高限速和低限速值；（提供具备CMA或CNAS认证第三方检验机构的检验报告或提供相应的承诺函，提供承诺函的检测报告须在交货前提供，作为项目验收的依据） | 台 | 2 |
| 6 | 工业交换机 | 1.12个10/100/1000M自适应千兆电口； | 台 | 2 |
|  |  | 2.支持巨型帧，64~1536帧长范围内均可达到线速转发速率； |  |  |
|  |  | 3.采用安防通信技术设计，具备高清监控视频优先传输机制。 |  |  |
| 8 | 违法抓拍系统安装调试 | 违法抓拍系统安装及调试 | 套 | 2 |
| 4、信息发布子系统 |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏屏体 | 1.点间距：10mm；模组尺寸：320mm*160mm； | 套 | 2 |
|  |  | 2.物理像素点密度：10000点/㎡；像素点：1R；亮度：≥1500cd/㎡； |  |  |
|  |  | 3.模组尺寸：320mm*160mm，模组分辨率：32*16；视认角为55°； |  |  |
|  |  | 4.屏体平均功率≤150W/㎡，满载功率400W/㎡； |  |  |
|  |  | 5.显示屏应为可拆装式模块化结构，显示屏上的文字、图案的结构形式应符合国标要求； |  |  |
|  |  | 6.箱体材料为镀锌板，采用特殊防锈处理，不反光，防眩光； |  |  |
|  |  | 7.采用自然对流加自导式综合散热设计，可实现显示屏体自然无风扇的散热；全密闭机箱，防护等级IP65； |  |  |
| 2 | LED显示屏杆架 | 1.F杆，LED诱导屏尺寸：3.2m×1.6m，净空高度≥6500mm； | 套 | 2 |
|  |  | 2.立柱顶部带避雷针；立柱φ351*10*7750mm，框架口150*300*8mm，框架法兰4口350*500*20mm，加筋法兰1000*1000*20mm，连接筋板10-16mm，含脚蹬、检修平台，表面热镀锌处理。 |  |  |
| 3 | LED显示屏杆架基础及施工 | 基础尺寸1.8m*1.8m*2m，含预埋法兰地笼、预埋防雷接地，避雷针，基础施工等。 | 套 | 2 |
| 4 | 户外LED屏配电箱 | 1.抱杆机柜，含强电模块，总输入：不小于1*32A/2P,设备：不小于3*16A/1P，防护等级IP55； | 套 | 2 |
|  |  | 2.至少3路可控的220VAC 2A接线端子。至少1路12VDC 1.5A供电，均可远程及本地逻辑控制； |  |  |
|  |  | 至少1路12VDC 1A供电端子。远程对1路24VAC与2路12VDC外接适配器输出电源进行控制1路RS485接口、1路RS232接口、一路以太网接口； |  |  |
|  |  | 3.软件平台B/S架构设计、可开放数据接口与其他系统对接； |  |  |
|  |  | 4.支持主流视频厂家图像预览；支持多种数据类型的报表统计与导出；支持大屏展示功能。 |  |  |
| 5 | 悬臂超限提醒标志牌及立杆 | 1. F型立杆标志，3米×1.8米标志板; | 套 | 2 |
|  |  | 2. 组合标志为蓝底白字:反光膜等级:IV (四级)，禁令标标志参照国标制作。 |  |  |
| 6 | 悬臂超限提醒标志牌基础及施工 | 基础采用C25及以上混凝土浇筑，基础具体规格视路口安装情况定制；包含杆架预埋件、防雷接地、基础施工、杆架、交通标志牌吊装、安装等。 | 套 | 2 |
| 7 | 单柱标志及杆件 | (1)标志板长方形牌145mm*181mm；(2)超限抓拍标志的颜色为白底,蓝图形,黑字,白边框,黑色衬边； | 套 | 2 |
|  |  | (2)超限抓拍标志的颜色为白底,蓝图形,黑字,白边框,黑色衬边； |  |  |
| 8 | 道路交通标识线 | 原标线更改为实线，前后共120m，以及施工破坏实线部分修补，满足道路交通标志和标线设计规范要求 | 米 | 250 |
| 5、数据匹配子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 工控机 | 1.采用机架式安装； | 台 | 2 |
|  |  | 2.高速缓存：≥8MB(2x4MB)二级缓存； |  |  |
|  |  | 3.内存：标配：16GB，最少可扩容量≥32G； |  |  |
|  |  | 4.显存：≥16MB；网卡：Intel四端口千兆网卡/双端口万兆网卡8.电源：2 个热插拔冗余电源; |  |  |
|  |  | 5.硬盘：标配500GB及以上，15KRPM,小尺寸 SAS 可热插拔；支持硬盘扩展. |  |  |
| 2 | 显示器 | 19.5英寸;屏幕比例：16:9 | 台 | 2 |
| 4 | 车辆动态称重检测系统 | 1.不停车检测通行车辆的轴（组）重、总重、超载量、轴型、车速、车牌号、车辆图片等数据； | 套 | 2 |
|  |  | 2.可自动识别超限车辆；自动引导超重车辆接受检查处理； |  |  |
|  |  | 3.自动识别超限车辆车牌号码、抓拍车辆图片，车牌识别数据与高速称重数据对应； |  |  |
|  |  | 4.多种数据报表，可按车牌、时间、吨位等统计检测数据； |  |  |
|  |  | 5.输出检测信息：轴（组）重、总重、超载量、轴型、车速、车牌号、车辆图片、车道号、行驶方向、检测日期及时间、数据记录序号、总并可根据用户要求设置。 |  |  |
| 5 | 车辆异常行驶识别系统 | 1.系统判别公路车辆特殊过衡状态行驶行为；自动判断正向、逆向行驶行为，准确定义行驶方向和车道； | 套 | 2 |
|  |  | 2.跨双车道沿中线行驶；断续行驶；压秤台接缝处行驶；逆向行驶；跨双车道沿中线S型行驶等等异常行驶智能识别功能； |  |  |
|  |  | 3.加强反作弊能力，自动判断超低速、走走停停行为，保证车辆判断不断轴。 |  |  |
|  |  | （提供具备CMA或CNAS认证第三方检验机构的检验报告） |  |  |
| 6 | 车辆信息匹配及上传系统 | 1.对有车辆的称重数据、车牌及图片数据据进行自动匹配。并通过网络上传至省、市、县平台。 | 套 | 2 |
|  |  | 2.车辆号牌信息及重量信息汇总、治超证据包生成； |  |  |
|  |  | 3.可根据不同路段设置的监控要求，实现单车道，双车道，及多车道的实时抓拍和监控； |  |  |
|  |  | 4.完成车牌等图像抓拍数据与车辆重量数据的自动匹配，形成完整检测数据； |  |  |
| 7 | 治超数据对接硬件 | 1.支持无缝接入浙江省综合治超监管平台；实现证据链数据从前端到平台加密传输。 | 台 | 2 |
|  |  | 2.支持数据在采集、匹配、传输过程中证据链数据防篡改功能，实现防止采集、传输过程中人为修改证据链数据行为。 |  |  |
|  |  | 3.4核CPU，4G内存及以上，128G及以上固态硬盘； |  |  |
|  |  | 4.支持Linux、Win7、Win8等操作系统； |  |  |
|  |  | 5.具备车辆信息数据智能处理系统，具备数据采集、数据匹配和合并、数据转发、设备管理、数据缓存、系统日志查看等功能 |  |  |
|  |  | 6.具备RS232、RS485、以太网接口等传输接口； |  |  |
|  |  | 7.采集性能：大于5000条每小时；噪声性能≤50dB |  |  |
|  |  | 8.支持可视化界面操作，具有良好的人机接口，界面组成一致，操作简便 |  |  |
|  |  | 9.具备对重要用户、重要安全事件的审计功能，且审计记录不可修改、删除，并能追溯到用户 |  |  |
|  |  | 10.支持不同类型前端站点大量部署与应用，实现证据链数据智能校验； |  |  |
| 二、配套设施 |  |  |  |  |
| 1 | 网络租赁费 | 租用运营商VPN接入公路局内网，100M，租赁5年。 | 条/年 | 4 |
| 2 | 供电局市电初装费 | 供电局新增用电，挂电表等初装费用。 | 项 | 2 |
| 3 | 取电工程 | YJV 3*6，从挂表处接至机柜，含空开63A，外部电缆地埋或架空,须满足现场实际需要。 | 项 | 2 |
| 5 | 电缆管材 | 管材（PE60） | 项 | 2 |
| 6 | 电缆 | 控制机柜至LED屏，电源线，须满足现场实际需要。 | 项 | 2 |
| 7 | 摄像机电源线 | 控制机柜至摄像机，电源线，须满足现场实际需要。 | 项 | 2 |
| 8 | 摄像机控制线 | 控制机柜485模块至摄像机，信号线，须满足现场实际需要。 | 项 | 2 |
| 9 | 接地母线 | 防雷接地引下线 | 项 | 2 |
| 10 | 网线 | 超六类，符合国标要求； | 项 | 2 |
| 11 | 光缆 | 室外单模，8芯 | 项 | 2 |
| 12 | 光缆施工费 | 强弱电共沟不同管，同内部光缆等长。 | 项 | 2 |
| 13 | 光缆管材 | 内部传输供电套管材料（PE60），同内部光缆等长。 | 项 | 2 |
| 14 | 镀锌钢管 | Ø50管径，具体根据厂家技术要求制作 | 项 | 2 |
| 15 | 光纤收发器 | 工业级千兆收发器，最大支持1个千兆自适应电口和1个千兆光口 | 对 | 2 |
|  |  | 支持Din-rail安装 |  |  |
|  |  | 铝合金外壳机身,支持DC12-60V宽电压双电源输入, |  |  |
|  |  | 工作温度为-40℃~85℃ |  |  |
|  |  | 工湿度5%-95%无凝结 |  |  |
| 16 | 网络防雷器 | 电源保护、防雷 | 台 | 6 |
| 17 | 防雷接地极 | Φ20*2000mm | 项 | 2 |
| 18 | 户外机柜保护栏 | PVC护栏，对户外机柜起到防护、保护的作用，暂估，须满足现场实际需要 | 米 | 6 |
| 19 | 检测线圈切缝制作 | 根据厂家技术要求制作 | 车道 | 8 |
| 20 | 线管铺设(穿管）开挖回填 | 现场监控系统、网络、LED屏等线管铺设(穿管）开挖回填，具体根据现场施工条件铺设。 | 项 | 2 |
| 21 | 机柜手井 | 外形尺寸：60×60×70cm，具体根据厂家技术要求制作，根据现场实际情况，需铺设雨水管路至路侧或市政雨水管井 | 座 | 2 |
| 22 | 穿线手井 | 外形尺寸：40×40×50cm，具体根据厂家技术要求制作 | 项 | 2 |
| 23 | 临时封道交通组织设施及安全施工安装组织措施 | 临时封道交通设施包括：路面封道施工时安全维护所需的隔离水马、反光锥、交通指示提醒标志牌及施工现场施工安全员管理维护费用等。 | 项 | 2 |
| 24 | 隔离带、绿化带等道路修复 | 施工区域隔离带、绿化带周边环境及绿化修复 | 项 | 2 |
| 25 | 设备运输费 | 台面运输及现场小件运输费 | 项 | 2 |
| 26 | 运维 | 5年维保，包含后4年运维及计量检定配合服务 | 车道 | 8 |

三、需随同设备提供的易损件、备品备件

提供设备质保期内所需必要的易损件、备品备件。

四、需随同设备一并提供的纸质技术资料

- 设备装箱单；

- 使用说明书；

- 备品、备件、易损件清单；

- 电气原理图；

- 产品验收大纲、验收记录、培训记录；

- 外购件合格证；

- 产品合格证。

以上文件纸质版 1 套。

五、安装调试及验收要求

- 预验收标准及程序

验收标准：设备全流程试运行，无任何故障，同时设备按双方签订的性能技术指标要求进行验收。

验收程序：设备在投标人工厂出厂前，招标人派人到投标人工厂按照技术协议与验收大纲进行预验收，预验收合格后双方签字确认，方可发货。

- 开箱验收

设备全部或主体部分到达招标人现场后，由招标人与投标人共同按照技术协议进行开箱验收； 开箱验收单一式三份。

- 安装调试要求

安装调试时间不超出120日历天。

- 终验收标准及程序

验收标准：设备全流程试运行，无任何故障，同时设备按双方签订的性能技术指标要求进行验收。

验收程序：设备安装、调试完成后，按照技术协议与验收大纲进行验收，整套系统设备按照生产工艺全流程试运行，无任何故障，同时所有设备参数能够满足双方签订的技术指标要求。

六、技术服务要求和质保期服务要求

- 培训要求

投标人负责培训招标人操作人员，技术培训内容包括设备操作、维修等， 培训期不少于 3个工作日直到招标人操作人员可以独立操作设备，培训报告由双方签字。相关费用包含在报价中。

- 质量保证期

投标人应提供一年的质量保证期，从设备验收合格之日起开始计算。

质保期内，投标人对其提供的产品所出现的故障提供及时、免费的维修和保养服务；非采购人原因，因产品本身设计缺陷所导致的故障无法修复的，质保期内投标人须负责免费更换为无问题产品。

在质保期满之前，投标人对产品进行一次整体全面的维护和检查。

- 质保期服务

在质保期内提供零配件及服务，并应及时有效。质保期内若设备运行出现故障，投标人在接到采购人故障信息后，1小时内响应，4小时内到采购人现场排除故障或采取相应的让采购人满意的处理措施。 在质保期内提供零件及服务，并应及时有效。上述相关费用包含在报价中。

- 质保期满后服务

投标人对提供给采购人的设备提供终身的维护和服务，并承诺以不高于市场价的标准提供设备维修、配件供应、技术支持、升级改造等服务。

- 第四部分   评标办法

- 评标办法前附表

| 序号 | 评标标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）承建类似项目案例业绩，每提供一个得1分，最高得3分，提供业绩的合同复印件及经业主盖章的验收证明并加盖投标人公章或CA签章，否则不得分。 首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。 | 3 | 客观分 |  |
| 2 | 投标人具有有效期内质量管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，每提供一项得1分，最高得2分； 注：须提供在有效期内的相关证书的复印件/扫描件及及国家认证认可监督管理委员会官网（http://www.cnca.gov.cn/）查询截图，并加盖投标人公章或CA签章，否则不得分 | 2 | 客观分 |  |
| 3 | 投标人拟投入的称重设备能够适应道路行车时的复杂环境，对于以下异常行驶行为均能准确秤量，内容包括： ①断续行驶；②跨双车道沿中线行驶；③跨双车道沿中线S型行驶；④压秤台接缝处行驶；⑤双车同向并行；⑥三车或多车同向并行； ⑦双车跨道并行；⑧多次正向、倒车重复行驶（5次）；⑨跨车道斜向行驶；⑩停车5min；⑪双向反向行驶同时称重；⑫跨多秤台S型行驶；⑬静态检测。 同时包含以上5项异常行驶行为，且最大误差满足动态5级标准，即检测误差不得超过±2.5%的得1分，同时包含以上8项异常行驶行为，且最大误差满足动态5级标准，即检测误差不得超过±2.5%的得2分，同时包含以上13项异常行驶行为且最大误差满足动态5级标准，即检测误差不得超过±2.5%的得4分。 注：须提供具备CMA或CNAS认证第三方检验机构的检验报告的扫描件并加盖投标供应商公章，否则不得分。 | 4 | 客观分 |  |
| 4 | 完全满足招标文件“第三部分 采购需求”-“二、技术要求”的要求得24分，不满足标注“▲”的条款投标无效；标注“★”的条款，每负偏离一项扣2分；其余条款每负偏离一项扣1分，扣完为止。 需提供点对点应答和投标产品的具体技术参数。未提供投标产品的具体技术参数将被视为负偏离。对技术参数有单独评审项的，此项不重复扣分。 | 24 | 客观分 |  |
| 5 | 1、拟派项目经理：同时具备高级信息系统项目管理师证书、高级工程师(信息技术系统集成)职称证书、一级注册建造师证书的得3分，每具备1张证书得1分，最高3分。 - 拟派技术负责人（项目经理除外）：具有中级及以上系统集成项目管理工程师证书、二级及以上注册建造师证书的，每具备1张证书得1分，最高得2分。 3、项目组成员具备中级网络工程师证书的,每个得0.5分，最高得1分。 4、安装调试人员同时具备登高证、电工证的，每具有1人，得0.5分，最高得1分。 证明材料：提供投标人为上述人员缴纳社保的证明材料及相应证书材料扫描件，未按要求提供证明材料的不得分。 | 7 | 客观分 |  |
| 6 | 对投标方案总体设计的理解、建设方案和产品选型等的规划，详细阐述系统的体系架构、功能模块、实现思路和关键技术。（评分范围：3,2.5,2,1.5,1,0.5,0） | 3 | 主观分 |  |
| 7 | 投标人的施工组织方案、供货、安装调试方案。根据提供的方案内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。（评分范围：3,2.5,2,1.5,1,0.5,0） | 3 | 主观分 |  |
| 8 | 提供功能测试、试运行及验收方案并符合项目需求，且方案科学、合理。 （评分范围：3,2.5,2,1.5,1,0.5,0） | 3 | 主观分 |  |
| 9 | 投标人对本项目传输网络、数据流向有充分了解，科学设计，提供详细的传输网络方案，并提出使用网络在此项目中的优势，对网络方案的完整性、与项目的匹配性进行评分。 （评分范围：3,2.5,2,1.5,1,0.5,0） | 3 | 主观分 |  |
| 10 | 根据投标人为本项目制定的数据安全方案（包括但不限于前端数据维护，系统升级运维等）对方案的完整性、与项目的匹配性进行评分。（评分范围：3,2.5,2,1.5,1,0.5,0） | 3 | 主观分 |  |
| 11 | 根据投标人为本项目制定的软硬件产品的维护方案，对方案的完整性、与项目的匹配性进行评分。 （评分范围：3,2.5,2,1.5,1,0.5,0） | 3 | 主观分 |  |
| 12 | 提供项目实施进度保障措施方案、项目质量保障措施方案并符合项目需求，且方案科学、合理。 （评分范围均为：3,2.5,2,1.5,1,0.5,0） | 3 | 主观分 |  |
| 13 | 根据投标人提供的应急预案及相应的措施进行打分。根据内容的全面性、操作性以及符合采购需求情况等进行评分。 （评分范围：3,2.5,2,1.5,1,0.5,0） | 3 | 主观分 |  |
| 14 | 投标人提供的人员培训计划是否合理规范，培训课程是否具体丰富，师资配备是否合理进行打分。 （评分范围：3,2.5,2,1.5,1,0.5,0） | 3 | 主观分 |  |
| 15 | 供应商提供的售后服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，维护期内外的后续技术支持和维护能力情况等。 （评分范围：3,2.5,2,1.5,1,0.5,0） | 3 | 主观分 |  |
| 16 | - 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 | - 30 | - 客观分 | - / |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

- 一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 二、评标标准

2.评标标准：见评标办法前附表。

- 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予X%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予X%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。本项目推荐的中标候选人数量：1家。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.2.8投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.9投标人提供虚假材料投标的；

4.2.10投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.11 参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：1.不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；2.上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；3.不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；4.不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分 拟签订的合同文本

甲方（需方）：杭州市钱塘区交通运输局

乙方（供方）：

合同编号：

项目编号：

项目名称：

需求部门：

经费来源：

签订时间：

签订地点：杭州市钱塘区交通运输局

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规精神，杭州市钱塘区交通运输局（甲方）经过公开招标采购方式，确定　　　　　　　　　　　　　　　　（乙方）为供货单位，双方经协商达成以下条款：

1.采购货物配置清单及合同价

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 人民币：大写 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1．设备型号、数量、配置要求等详见配置清单。

2．以上合同总价包括运抵各使用单位的运费、安装调试、技术指导、提供现场技术培训等所有费用。

2.质量保证

2.1 乙方保证本合同中所供应的国产商品是年(最新）生产的，符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

3.交货

3.1 合同签订后，乙方应将商品安全运至甲方事先指定的地点，乙方负责安装、调试，然后交甲方使用者验收，验收期为日。

3.2 在所提供商品交付使用时，乙方必须向甲方提供产品说明书、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备的附件。并提供现场技术培训。

3.3 交货时间：

自合同签订之日起15日历天内按甲方提供的地址供货到位（具体时间以甲方通知为准），并按甲方要求安装调试完毕。

3.4 交货地点：

3.5 使用方联系人及联系方式：　　　　　　　　　　　。

4.售后服务

4.1 合同商品（系统）的质保期从验收合格之日起为12个月。质保期满后，乙方仍提供整机维修和系统维护服务，收取成本费。

4.2 其它优惠条件：

5.验收

5.1 乙方将所供商品运至交货地点拆箱并安装调试完毕后，由甲方使用者当场负责验收。

5.2 合同商品从验收合格之日起日内，出现非使用方人为因素造成的无法排除的故障由乙方予以整机调换。

6.履约保证金

乙方在合同签订之日交纳中标价的1%作为本合同的履约保证金。缴纳方式应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交的履约保证金。

7.付款方式

7.1合同签订后7个工作日内，甲方凭乙方开具的预付款发票支付合同金额的50%作为预付款给乙方，预付款的支付进程不得影响合同的履行；项目审计结束后支付至合同金额的80%，并退回履约保证金。剩余的20%在项目验收合格后7个工作日内一次性支付。

7.2乙方按照甲方要求将货物送至各个使用点并安装、调试；经甲方组织验收，送货时间、地点、产 品规格、型号、数量、质量及参数要求完全符合合同约定。

7.3乙方向甲方开具符合法律、法规规范及行业要求的真实、有效的增值税专用发票。

7.4甲方凭乙方的供货发票，校内验收单、入库单等支付凭证办理相关支付手续，向乙方付清全部合同款。

8.违约责任

8.1 乙方无正当理由逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价款0.05%（计￥　　元）的违约金。

8.2 甲方无正当理由逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付合同总价款0.05%（计￥　　元）的违约金。

8.3 如乙方在合同生效后未能按合同约定的交货时间供货或未能如期履行合同规定的其他内容，造成甲方实际损失的，甲方有权通过调解、诉讼等方式向乙方追偿，并将实际情况报相关采购监管部门。

8.4 乙方应保证甲方所采购的商品及其任何一部分，在使用时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

8.5 有下列情形之一的，乙方承担相关责任，造成损失的乙方承担损失赔偿；如有争议，则按本合同第九条处理。

1）在商品交付验收合格之日起质保期内发生质量问题；

2）售后服务或维护未按照合同约定或国家法律、规章制度规定完成的。

9.争议解决

9.1 本合同在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，各使用方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

10.双方约定的其他事项

10.1

11.合同生效

11.1 本合同经双方法定代表人或其授权委托人签字并加盖双方公章之日起生效。

11.2 本合同一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份

11.3 与本合同有关的招标文件、投标文件、询价纪要、澄清回复、补充协议等与本合同具有同等法律效力。除法定条件及程序外，合同、补充协议不得对有关的招标文件、投标文件等作实质性修改；产生歧义或履行中有冲突的以招、投标文件为准。

附件：货物技术参数

甲方（公章）：杭州市钱塘区交通运输局

法定代表人或授权委托人（签字）：

邮编：311121

使用部门联系人：

电话：

传真：

采购中心联系人：

电话：

附：开票信息

纳税人：杭州市钱塘区交通运输局

地址：

统一社会信用代码（税号）：

咨询电话：

开户银行：

账号：

乙方（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

地址：　　　　　　　　　　　 邮编：

统一社会信用代码（税号）:

联系人：　　　　　　　　　　　  电话:

开户银行：

账号：

配置清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 产品描述 （规格和功能） | 数量 | 数量单位 | 单价 | 合计价格 | 制造商 | 产地（国别或境外地址） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【项目编号：        】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月 日

二、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

- 目录

（1）投标函……………………………………………………………………（页码）

（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明…（页码）

（3）分包意向协议……………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料…………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料…………………………………………（页码）

（6）投标标的清单……………………………………………………………（页码）

（7）商务技术偏离表…………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书………………………………………（页码）

（9）投标文件中证书证件等材料真实性承诺函……………………………（页码）

（10）投标人投标文件中客观分评审所需相关材料清单……………………（页码）

一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【项目编号：      】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起90天，本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.2.9投标文件中证书证件等材料真实性承诺函；

2.2.10投标人投标文件中客观分评审所需相关材料清单。

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。对投标文件中材料的真实性、合法性负责，积极配合采购人、采购代理机构复核投标文件中的资料。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、对通过政采云平台开展的质疑、投诉等活动，我方承诺并接受平台以电子送达的方式送达相关文书。我方认可电子送达与邮寄送达具有同等法律效力，以文书到达政采云平台日期为送达日期，本公司保证政采云平台账号真实有效。

6、其他补充说明:。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：，手机：，所在单位：），以我方名义处理（项目名称）【项目编号：      】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自年月日起至年月日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

日  期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：，手机：，所在单位：），以我方名义处理（项目名称）【项目编号：      】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自年月日起至年月日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日  期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 其他实质性要求1： | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |
| 4 | 其他实质性要求1： |  | 见投标文件第 页 |
| … | 其他实质性要求……： |  | 见投标文件第 页 |

注：1.按本格式和要求提供。

2.招标文件中实质性要求必须明确响应。

五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

| 序号 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | XXX | 见投标文件第 页 |
| 2 | XXX | 见投标文件第 页 |
| …… |  | 见投标文件第 页 |

六、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XXX |  |  |  |  |
| 2 | XXX |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：1.按本格式和要求提供。

2.本表格所反映的偏离情况与“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”不一致的，以“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”为准。

3.投标人须保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部非实质性要求。

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

九、投标文件中证书证件等材料真实性承诺函

致：                        （采购人名称）

我公司已认真阅读了（项目名称：                     ）招标文件（项目编号：                ）并在此承诺：

针对评审办法中涉及客观分评审内容等资料，我公司已经对其真实性进行了核对，确保投标文件资料准确无误，我公司承诺如我公司中标，在中标结果公告发布后     个工作日内将投标文件中涉及客观分评审内容的检测报告、认证证书等资料的原件或可公开查询的网站链接提交采购人、采购代理机构进行复核，若存在弄虚作假或提供虚假材料情形的，自愿放弃中标资格并接受有关部门处理（处罚）。

由于我公司原因未及时完成核查，且经采购人人发函催告后仍不能完成核查的，视为放弃中标资格，由此产生的风险、责任由我公司承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

十、供应商响应文件中客观分评审所需相关材料清单

| 采 购 人 |  |  | 采购内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 项目编号 |  |
| 供应商联系人 |  |  | 联系电话 （手机号码） |  |
| 复核内容 |  | 复核方式（原件复核/公开官网查询） | 备注（明确是原件复核或公开官网查询，如公开官网查询，提供具体网址） |  |
| 一、供应商认证证书 |  |  |  |  |
| 1、 |  |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |  |
| 二、检测报告（如要求） |  |  |  |  |
| 1、 |  |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |  |
| 三、业绩（企业） |  |  |  |  |
| 1、 |  |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |  |
| 四、其他 |  |  |  |  |
| 1、 |  |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |  |

注：本项目中涉及客观分评审内容所对应的认证证书、职称证书、业绩等资料情况，请按实填写。

报价文件部分

- 目录

（1）开标一览表（报价表）…………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【项目编号：      】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人不得向供应商索要或者接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；如供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺，不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，也不得将其作为中标（成交）条件或者合同签订条件；总价不为零，部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_（采购人）_单位的_（项目名称）__项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地址： 邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表： 联系电话：

地址： 邮编：

被投诉人1：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：

业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方(投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）【项目编号：    】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：     年  月 日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

附件5：

联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【项目编号：       】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额%以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到%，其中小微企业合同金额达到%。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件6：

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【项目编号：       】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将  XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额%以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到%，其中小微企业合同金额达到%。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称(电子签名/公章)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件7：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人）的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.钱磐线、塘新线治超公路非现场执法设施建设项目 ，属于工业 行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于    （三选一：中型企业、小型企业、微型企业） ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月日

注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。②《中小企业声明函》中“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏。

附件8:

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：QTCG-GK-2025-122、0625-25217607）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标结果公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称：          （盖章）

承诺方（投标人）法定地址：

联系电话：                   联系传真：

承诺日期：    年  月  日