2023年-2024年嘉兴市航道专项养护工程设计

公开招标采购文件

项目编号：中磊-zjzl-JX（2022）第22号

项目名称：2023年-2024年嘉兴市航道专项养护工程设计

采购人：嘉兴市港航管理服务中心

采购代理机构：浙江中磊工程咨询有限公司

2022年09月

说	明

一、2023年-2024年嘉兴市航道专项养护工程设计招标文件，以《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、交通运输部《水运工程标准勘察设计招标文件》(JTS 110-11-2013)、《浙江省人民政府关于进一步加强工程建设项目招标投标领域依法治理的意见》（浙政发〔2021〕5 号）和浙江省公路水运工程勘察设计招标投标的有关规定为依据， 结合本项目的特点和实际需要编制而成。

招标文件不加修改地引用了《水运工程标准勘察设计招标文件》(JTS 110-11-2013)中的“投标人须知”、“通用合同条款”正文。招标人根据招标项目实际情况，对“评标办法”和“评标办法前附表”进行了细化和补充。

二、针对本项目的具体特点和实际情况：在“专用合同条款”中，对“通用合同条款”进行了补充、细化或约定。

三、投标人应按招标文件的要求认真编制投标文件，完整地响应招标文件的规定和内容，避免投标文件因不能通过评审而被拒绝。

目 录

第一章  公开招标采购公告	4

第二章  投标人须知	9

第三章  评标办法（综合评标法Ⅱ）	41

第四章 合同条款及格式	45

第五章 招标人提供的基础资料	64

第六章  设计技术要求	65

第七章  投标文件格式	67

# 第一章  公开招标采购公告

项目概况

2023年-2024年嘉兴市航道专项养护工程设计的潜在投标供应商应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取招标文件，并于2022年10月21日09：00（北京时间）前递交投标文件。

## 项目基本情况

政府采购计划编号：临[2022]6673号

项目编号：中磊-zjzl-JX（2022）第22号

项目名称：2023年-2024年嘉兴市航道专项养护工程设计

采购方式：公开招标

预算金额：600万元。

最高限价：《工程勘察设计收费管理规定》（计价格【2002】10号）收费标准的90%

采购需求：勘察测量、 施工图设计、 概预算文件编制、施工招标用图纸、工程量清单、施工项目专用技术规范编制、后续服务等全部设计工作，同时需提供每个项目实施前和完工后航拍影像资料。

设计范围：列入2023年-2024年嘉兴市航道专项养护计划的项目。

合同履行期限：2023年1月1日至2024年12月31日。

本项目（是/否）接受联合体：否

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 无需落实；

3.本项目的特定资格要求： 工程设计综合类甲级资质或水运行业设计甲级资质或水运行业（航道工程）专业甲级资质，并在人员组成结构、相应设备等方面具有相应的设计能力；

4.承诺：符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且投标人未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“信用中国（浙江）”（http://credit.zj.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、失信黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（供应商提交投标文件时可提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网和中国政府采购网供应商信用查询网页截图。）

## 三、获取招标文件

时间：2022年09月30日至2022年10月21日09：00

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价：免费。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2022年10月21日09：00（北京时间）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式在政采云平台向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。

（2）电子招投标的说明：

①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；

②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；

CA驱动和申领流程

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html

注：ＣＡ证书遗失补办、延期、解锁、质保等业务可以在联连客户端上进行操作；使用政采云投标客户端时，建议使用windows7以上且64位的操作系统。

CA证书办理操作视频

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/UgcbC3EBiyELHE-opz1b/EWqqyXEByNnJ3A2CPyDI

CA绑定登录操作视频

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/UgcbC3EBiyELHE-opz1b/nAkmyXEBiyELHE-o-983

③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；

④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；

⑤采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；

⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；

⑦不提供招标文件纸质版；

⑧投标文件的传输递交：为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致投标供应商投标无效，供应商在电子交易平台传输提交投标文件后，将政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子标文件1份下载至U盘，可以在投标截止时间前邮寄送达至招标代理机构汤晓莉（收）邮寄地址：嘉兴市中环南路中环广场东区A座403，联系方式：13750770574，以签收时间为准。快递寄出同时，项目被授权代表须以邮件方式将快递单号、项目名称、公司名称、被授权代表姓名及联系方式等内容（邮件格式为：项目编号+快递单号+公司名称+被授权代表姓名及联系方式）发送至招标代理机构联系人邮箱（719884007@qq.com），以便招标代理机构查收快递。如供应商选择快递费到付，招标代理机构将拒签；

备份投标文件递交须满足：外包装封面上应注明投标供应商名称、投标供应商联系方式（授权代表手机）、投标文件名称（备份投标文件）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标供应商公章。

投标供应商递交的备份投标文件，出现下列情况之一的，将被拒收：

·未按规定密封或标记的；

·由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的；

·超过投标截止时间送达的。

⑨投标文件的解密：投标供应商按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标供应商仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评标”学习专题：https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。

5.惠企政策

5.1本采购项目，中标供应商与采购人签订的政府采购合同适用于嘉兴市政府采购贷款政策（简称“政采贷”），具体内容可参阅政府采购贷款流程：

http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/zxfw/005001/005001004/20190315/76d484f7-8fac-497f-9359-4df81cc086da.html

5.2本采购项目，中标供应商与采购人签订的政府采购合同适用于浙江省政府采购 保函政策，具体内容可登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：嘉兴市港航管理服务中心

项目联系人：杨先生

地址：嘉兴市栅堰路342号

联系方式：0573-83388553

2.采购代理机构信息

名 称：浙江中磊工程咨询有限公司

地 址：嘉兴市中环广场东区A座403室

项目联系人：汤晓莉

电话：13750770574

邮箱：719884007@qq.com

质疑联系人：袁斐

联系电话：13706730343

3.同级政府采购监督管理部门

政府采购行政监管及投诉受理部门：嘉兴市财政局

联系人：姚先生

联系方式：0573-82031217

采购人：嘉兴市港航管理服务中心

采购代理机构：浙江中磊工程咨询有限公司

# 2022年09月30日

# 第二章  投标人须知

电子交易注意事项

政府采购项目电子交易活动适用《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》，现将相关注意事项告知如下：

1. 招标代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加，直至评审结束。

2. 投标文件未按时解密，供应商如提供备份投标文件的，以符合要求的备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

3. 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标代理机构可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，招标代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 评审中需要供应商对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组和供应商应当通过电子交易平台交换数据电文。供应商需在半小时内提交澄清说明或补正，供应商已经明确表示澄

- 清说明或补正完毕的除外。

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人（采购人） | 招标人：嘉兴市港航管理服务中心 地 址：嘉兴市栅堰路342号 联系人：杨先生 邮编：314033 电 话：0573-83388553 |
|  | 招标代理机构 （采购代理） | 名 称：浙江中磊工程咨询有限公司 地 址：嘉兴市中环南路中环广场东区A座403 联系人：汤晓莉 邮编：314000 电 话：13750770574 |
|  | 项目名称 | 2023年-2024年嘉兴市航道专项养护工程设计 |
|  | 建设地点 | 嘉兴市 |
| 1.2 | 资金来源 | 财政 |
|  | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3 | 招标范围 | 勘察测量、 施工图设计、 概预算文件编制、施工招标用图纸、工程量清单、施工项目专用技术规范编制、后续服务等全部设计工作，同时需提供每个项目实施前和完工后航拍影像资料。 |
|  | 设计周期 | 2023年1月1日至2024年12月31日。 |
|  | 质量要求 | 合格 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质条件：见附件 1 业绩要求：见附件 2 信誉要求：见附件 3 财务状况：见附件 4 人员要求：见附件 5 其他要求：/ |
| 1.4.2 | 联合体 | 不接受。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人（供应商）提出问题的截止时间 | 递交投标文件截止之日16天前（以收到日期为准） |
| 1.10.4 | 招标人（采购人）书面澄清的时间 | 递交投标文件截止之日15天前（以发出日期为准）。由投标人自行在网上下载，无须向招标人确认收悉。由于投标人的疏忽引起的任何不良后果，招标人概不负责。 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 递交投标文件截止之日16天前（以收到日期为准）。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2022年10月21日09时00分（政采云线上投标） |
| 3.2.2 | 招标人是否设有最高投标限价 | 是，最高限价为《工程勘察设计收费管理规定》（计价格【2002】10号）收费标准的90% |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标人提交投标文件截止之日起计算 90 天 |
| 3.4 | 投标保证金 | 本项目不适用 |
| 3.6.4 | 投标文件副本份数 | 投标文件副本份数： / 份。 为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致投标人（供应商）投标无效，投标人（供应商）在电子交易平台传输提交投标文件后，将政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子标文件1份下载至U盘，可以在投标截止时间前邮寄送达至（嘉兴市中环南路中环广场东区A座403浙江中磊工程咨询有限公司，联系人：汤晓莉 联系电话：13750770574 邮箱：719884007@qq.com），以签收时间为准。快递寄出同时，项目被授权代表须以邮件方式将快递单号、项目名称、公司名称、被授权代表姓名及联系方式等内容（邮件格式为：项目编号+快递单号+公司名称+被授权代表姓名及联系方式）发送至代理机构联系人邮箱，以便代理机构查收快递。如投标人（供应商）选择快递费到付，将被拒收。 “备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 备份电子标文件制作为非强制性，但如遇因应商电子投标文件解密失败等情况造成无效标，后果由投标人（供应商）自负。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 本项目采用政采云线上投标，不作要求 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：嘉兴市公共资源交易中心（地址：嘉兴市广场路350号，市行政中心西侧）开标室 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成: 5 人，其中招标人代表 1 人,专家4人； 评标专家确定方式：从 政采云 专家库中随机抽取，评标委员会主任在评标专家中随机抽取或推荐产生； |
| 6.3 | 评标办法 | 采用综合评估法 |
| 7.1.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数量：1 人。 |
| 7.1.3 | 中标候选人公示媒体 | 评标结束后2天内，评标结果公告发布于浙江政府采购网。 |
| 7.3.1 | 是否提交履约担保 | 履约担保金额：伍万元整 履约担保形式： 银行保函或保险公司保函或银行汇票或电汇（汇入招标人指定账户） 出具履约担保的银行级别：国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上银行 出具保险公司保函的保险公司级别：县（区、市）级及以上 |
| 10.1 | 补偿或奖励 | 未中标人的补偿或奖励：无 |
| 1.4 | 投标人资格要求 | 第1.4.3项细化为： 1.4.3 投标人不得与本标段相关单位存在下列关联情形： - （1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)； - （2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性； - （3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人； - （4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系； - （5）为本标段的代建人； - （6）为本标段的招标代理机构； - （7）与本标段的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人； - （8）与本标段的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系； - （9）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。 补充1.4.4项： 1.4.4 投标人不得存在下列不良状况或不良信用记录： - （1）被责令停业的； - （2）被暂停或取消投标资格的； - （3）财产被接管或全部冻结的； - （4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； - （5）最近三年（2019年7月1日以来），有弄虚作假骗取中标或严重违约或重大质量问题的（以省级及以上交通行政主管部门的书面通报或司法机关出具的有关法律文书为准）； - （6）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“信用中国（浙江）”（http://credit.zj.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、失信黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 - （7）投标人须知前附表规定的时间内投标人、拟委任的项目负 责 人 有 行 贿 犯 罪 行 为 的 （ 以 中 国 裁 判 文 书 网 （http://wenshu.court.gov.cn/）网站页面显示内容为准，时间以法院判决书判决日期为准）； - （8）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。 |
| 2.1 | 招标文件的构成 | 第 2.1.2 项细化为： 2.1.2 根据本章第 1.10 条、第 2.2 条和第 2.3 条对招标文件所作的补充、澄清、修改，统称为补遗书，构成招标文件的组成部分。本项目招标文件采用网上下载，内容均以网上下载电子版为准；当招标文件、补遗书（补充、澄清、修改文件）在同一内容的表述上不一致时，以“政采云平台”在后发出的电子文件为准。 |
| 2.2 | 招标文件的澄清 | 第 2.2 款细化为： - 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应在招标文件规定的截止时间前通过向招标人提出。 - 澄清的内容影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间 15日前，以电子文件形式上传至政采云平台供投标人下载， 不足 15 天的，招标人将顺延递交投标文件的截止时间。 澄清的内容不影响投标文件编制的，将在投标文件递交截止时间 7 天前，以上款相同的形式发布。 - 2.2.3潜在投标人应自行关注政采云平台发布的补充文件，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 2.3 | 招标文件的修改 | 第 2.3 款细化为： - 2.3.1招标人可以修改、补充招标文件，修改、补充的内容影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间 15日前，以电子文件形式上传至政采云平台供投标人下载，不足 15天的，招标人将顺延递交投标文件的截止时间。 修改、补充的内容不影响投标文件编制的，将在投标文件递交截止时间 7 天前，以上款相同的形式发布。 - 2.3.2潜在投标人应密切关注电子交易平台，招标人不再一一通知，如有更正文件，投标人必须下载最新更正文件并制作投标文件。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 - 当招标文件的修改、补充等在同一内容的表示不一致时， 以电子交易平台在后发出的修改、补充文件为准。 |
| 3.1 | 投标文件的组成 | 第 3.1.1 款细化为： 3.1.1 投标文件应包括下列内容内： 商务文件 - （1）投标函 - （2）法定代表人证明书 - （3）授权委托书 - （4）联合体协议书（如有） - （5）投标保证金 - （6）投标人基本情况表 （7）2017年7月1日以来完成类似项目情况汇总表 - （8）正在进行和新承接的类似工程业绩情况表 - （9）参加本项目的主要人员汇总表 - （10）主要人员资历表 （11）近三年经审计的财务报告 - （12）投标人信誉情况表 - （13）其他 - 技术文件 技术建议书 |
| 3.2 | 投标报价 | 第 3.2.1 项细化为： 3.2.1 投标人应根据《工程勘察设计收费管理规定》（计价格【2002】10号）及本招标文件规定的勘察设计工作内容和计划工作量，自行测算设计费率。 |
| 3.3 | 投标有效期 | 第 3.3.2 细化为： 3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人将通过浙江政府采购网通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，并不代表可以要求被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。 |
| 3.6 | 投标文件的编制 | 第 3.6.1、3.6.3、3.6.4、3.6.5 项细化为： 第3.6.1项细化为： 3.6.1投标人（供应商）应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。 第3.6.3项细化为： - 3.6.3投标文件采用电子投标文件，并按招标文件要求加盖投标人单位电子章或法定代表人电子章（或签名）。 - 如果投标文件由委托代理人签署，则投标人需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，并由法定代表人和委托代理人亲笔签名或盖个人电子章或电子签名章。 - 如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件，则不需提交授权委托书。 - 投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。签字或盖章的其他要求见投标人须知前附表。 - 第3.6.4项细化为： - 3.6.4本项目采用线上电子投标。投标文件份数：（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（邮寄形式）投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：嘉兴市中环南路中环广场东区A座403浙江中磊工程咨询有限公司 联系人：汤晓莉，电话：13750770574）。 第3.6.5项细化为： - 3.6.5本项目采用线上电子投标。投标文件的形式：☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； - （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 - （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 4.1 | 投标文件的密封和标识 | 本款修改为： - 投标文件的形式：☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； - （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 - （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 4.2 | 投标文件的递交 | - 本款删除第4.2.4项、第4.2.5项修改为： - 4.2.5逾期上传的电子文件或者逾期送达或未送达指定地点的“备份投标文件”，招标人不予受理。 - 本款补充第4.2.5项 - 4.2.5在特殊情况下，招标人如果决定延后投标截止时间，应在投标截止之日7天前，以浙江政府采购网上发布通知形式通知所有投标人延后投标截止时间。在此情况下，招标人和投标人的权利和义务相应延后至新的投标截止时间。 |
| 4.3 | 投标文件的修改与撤回 | 第 4.3 款细化为： - 4.3.1在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件 。 - 4.3.2投标人修改已递交投标文件时，应先在“政采云平台” 对原投标文件进行撤回操作，修改完成并加密后再重新上传已修改的投标文件，“政采云平台”将完整记录投标人的撤回修改情 - 。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 第5.1款细化为： - 5.5.1招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人（供应商）均应当准时在线参加直至公布最终采购结果。投标人（供应商）如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。开标时间后半小时内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（半小时）投标文件无法解密或解密失败且备份文件读取失败（含未提交），则投标无效。根据疫情防控需要，本项目不要求投标人至开标现场参加开标及开启投标文件活动。 |
| 5.2 | 开标程序 | 第5.2款细化为： 5.2 开标程序 （1）向各投标人（供应商）发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人（供应商）在招标采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人（供应商）在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效； （2）投标文件解密成功后，采购代理机构将建立各投标人（供应商）针对本项目招标采购活动的钉钉群（请各投标单位在投标截止时间前注册完成钉钉联系方式）。 （3）开启投标文件，通过政采云平台公布投标报价等有关内容，同时投标人（供应商）在政府采购云平台中在5分钟内予以确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）； （4）开标结束。 电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （5）开标后，采购组织机构将向各投标人（供应商）发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标人（供应商）代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （6）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标人（供应商）如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （7）投标截止时间前，投标人（供应商）仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。 |
| 6.3 | 评标 | 本款细化为： 本项目采用的评标方法见投标人须知前附表。评标委员会按照第三章“评标办法”的规定进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。 评标委员会汇总评审意见，确定中标推荐顺序，编写评标报告。评标报告应由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果，评标委员会应对此作出书面说明并记录。 凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先通过政采云向投标人进行询问核实。未进行询问核实程序的（投标人所留联系方式无法联系上，在30分钟内投标人不参加询问核实或未出具答复意见的除外），不得做出否决投标决定。 第三章“评标办法”中规定的否决投标情形，由评标委员会审核 并经过询问核实程序，且经三分之二及以上评委认定其投标文件作否决处理。 |
| 7.1 | 定标 | 第 7.1 款细化为： 除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人经公示后确定中标人，并报经有关主管部门备案；评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。 |
| 7.2 | 中标通知书 | 第 7.2 款细化为： 在本章第3.3款规定的投标有效期内，并报经有关主管部门备案后，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。 |
| 7.3 | 履约担保 | 第 7.3.2 项细化为： 中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金及同期银行存款利息不予退还。 |
| 7.4 | 签订合同 | 第 7.4 款细化为： - 7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内， 根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金及同期银行存款利息不予退还；并由招标人将其行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入浙江省交通建设市场诚信信息及信用评价管理系统。 - 7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。同时，向中标人支付投标保证金等额的违约金。 招标人不得以压低设计费、增加工作量、缩短设计周期等作为中标的条件，不得与中标人再行订立背离合同实质性内容的其他协议。 - 7.4.3签约合同价的确定原则如下： - （1）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终报价小于开标时的投标函文字报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准； - （2）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标时的投标函文字报价，则签订合同时以开标时的投标函文字报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。 - 7.4.4合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。若为联合体投标，则联合体各成员的法定代表人或其授权的代理人都应在合同协议书上签署并加盖单位章。发包人和中标人在签订合同协议书的同时需按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同，明确双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。 - 7.4.5如果根据本章第 3.7 款、第 7.3.2 项或第 7.4.1 项等规定， 招标人取消了中标人的中标资格，或者中标候选人放弃中标或因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，中标候选人不符合中标条件的，招标人将按规定重新组织招标。 |
| 8.1 | 重新招标 | 第8.1 款细化为： 8.1 有下列情形之一的，招标人将重新招标： - （1）投标截止时间止，投标人少于3个的； - （2）经评标委员会评审后否决所有投标的； - （3）中标候选人未与招标人签订合同的； （4）第7.4.5项情形的； （5）法律规定的其他情形。 |
| 9.5 | 投诉 （监督部门） | 第 9.5 款细化为： 1.供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向规定的财政部门提起投诉。 2.供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 3.供应商认为采购代理机构在质疑答复程序中启用的调查和复评等程序，在该程序操作过程未明显违反法律禁止性规定时，不得提出疑义。 4.质疑和投诉应当满足《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）要求。 同级政府采购监管部门：嘉兴市财政局 电话：0573-82031217 |
| 10.3 | 行贿查询 | 补充第 10.3 款 行贿查询： 招标人在定标前将通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）对拟中标单位及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准。经查实拟中标单位及其拟派项目负责人自2019年7月1日以来有行贿犯罪行为的，则取消该中标候选人的中标资格。 |
| 10.4 | 电子交易注意事项 | 政府采购项目电子交易活动适用《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》，现将相关注意事项告知如下： 1.代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加，直至评审结束。 2. 投标文件未按时解密，供应商如提供备份投标文件的，以符合要求的备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。 3. 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，代理机构可中止电子交易活动： （一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； （二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的； （三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的； （四）病毒发作导致不能进行正常操作的； （五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。 出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。 4、评审中需要供应商对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组和供应商应当通过电子交易平台交换数据电文。供应商需在半小时内提交澄清说明或补正，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。 |

注：投标人须知前附表与投标人须知不一致的，以投标人须知前附表为准。

投标人须知

1.总    则

1.1项目概况

1.1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《水运工程建设项目招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目勘察设计进行招标。

1.1.2  本招标项目招标人、招标代理机构、项目名称及建设地点：见投标人须知前附表。

1.2  资金来源和落实情况

本招标项目的资金来源及资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3  招标范围和勘察设计周期及质量要求

本次招标范围和勘察设计周期及质量要求：见投标人须知前附表。

1.4  投标人资格要求

1.4.1  本招标项目对投标人资质、业绩、信誉、财务和人员的要求：见投标人须知前附表。

1.4.2  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1款和投标人须知前附表的要求外，尚应符合下列规定：

(1)联合体各方按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

(2)同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

(4)联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人，联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；

(5)尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

1.4.3  投标人与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或个人，不得参加投标。

单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或未划分标段的同一招标项目投标。

违反前两款规定的，相关投标均无效。

1.5  投标人费用

投标人准备和参加投标活动中发生的所有费用自行承担。

1.6  保  密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7  语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9  踏勘现场

1.9.1  投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2  除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.3  招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10  投标预备会

1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人应按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题告知招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3投标人可自行决定是否参加投标预备会。

1.10.4投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人，该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11  分  包

本项目严禁转包和违规分包。投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合下列规定：

1.11.1  分包内容要求：允许分包的范围仅限于工程设计中非主体、非关键性的技术工作，且必须经发包人同意和批准。

1.11.2  分包人的资格要求：拟定的分包人应具有相应的资质，且与其分包工作的标准和规模相适应。

1.11.3  其他要求：投标人应将拟定的分包计划，按第七章“投标文件格式”的要求填写“拟分包项目情况表”，且投标人中标后的分包应满足合同条款第3．7条的要求。

1.12  偏  差

偏差分为重大偏差和细微偏差。

1.12.1  有下列情况之一，属于重大偏差：

(1)投标文件未按招标文件要求盖章、法定代表人或授权代理人签字；

(2)投标联合体没有提交共同投标的联合体协议；

(3)投标人不符合国家或招标文件规定的资格条件；

(4)投标人未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

(5)投标人名称或组织机构与资格预审时不一致且未提供有效证明的；

(6)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

(7)投标报价高于招标文件设定的最高投标限价；

(8)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

(9)投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

1.12.2  细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但存在含义不明确的内容、明显文字或计算错误等情况，并且澄清、说明和补正这些情况不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

2．招 标 文 件

2．1招标文件的组成

2.1.1  本招标文件包括：

(1)招标公告(或投标邀请书)；

(2)投标人须知；

(3)评标办法；

(4)合同条款及格式；

(5)基础资料；

(6)勘察设计技术要求；

(7)投标文件格式；

(8)其他材料(如有)。

2.1.2  根据本章第1．10条、第2．2条和第2．3条对招标文件所作的澄清、修改，统称为补遗书，构成招标文件的组成部分。招标文件及招标文件的补遗书在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2  招标文件的澄清

2.2.1  投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。发现缺页、附件不全、歧义、前后矛盾等时，应及时向招标人提出，以便补齐。有疑问时，应在投标人须知前附表规定的澄清截止时间前以书面形式(包括信函、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同)要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2  招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间l5日前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15日，澄清的内容可能影响投标文件编制的，应相应延长投标截止时间。招标人有责任保证所有钧买招标文件的投标人收到招标文件的澄清。

2.2.3  投标人在收到澄清文件后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3  招标文件的修改

2.3.1  在投标截止时间15日前，招标人可以书面形式对招标文件进行修改，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足l5日，修改的内容可能影响投标文件编制的，应相应延长投标截止时间。招标人有责任保证所有购买招标文件的投标人收到招标文件的修改。

2.3.2  投标人收到修改文件后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

3.投标文件

3.1投标文件的组成

3.1.1  投标文件应包括下列内容：

商务文件

(1)投标函

(2)法定代表人证明书

(3)授权委托书

(4)联合体协议书

(5)投标保证金

(6)拟分包项目情况表(如有)

(7)投标人基本情况

(8)近        年完成类似项目情况汇总表

(9)正在进行和新承接的类似工程业绩情况表

(10)拟委任的主要人员汇总表

(11)主要人员资历表

(12)近三年经审计的财务报告

(13)其他

(14)报价文件

技术文件

(2)□设计技术建议书

3.2  投标报价

3.2.1  投标人应根据国家现行《工程勘察设计收费标准》的相关规定以及本招标文件规定的勘察设计工作内容和计划工作量，自行测算勘察设计费用。

3.2.2  投标人应按第七章“投标文件格式”中“报价说明”的要求填写相应表格。投标人的投标报价不得高于投标人须知前附表规定的投标控制价上限。

3.3  投标有效期

3.3.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2  出现特殊情况需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，投标人有权撤销其投标文件，并收回投标保证金。

3.4  投标保证金

招标时需递交投标保证金的，应符合下列规定：

3.4.1  投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。投标保证金应选择下列任一种形式：电汇、银行汇票、银行保函或招标人规定的其他形式。

(1)采用电汇时，投标人应在投标人须知前附表规定的投标保证金递交截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户一次性汇入招标人指定账户，否则视为投标保证金无效，招标人的开户银行及账号见投标人须知前附表。

(2)采用银行保函时，应由投标人开立基本账户的银行开具。银行保函可采用招标文件提供的格式，且应在投标有效期满后30日内继续保持有效，招标人如果按本章第3.3.2款的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长，银行保函原件应和投标文件同时递交给招标人。

3.4.2  投标人不按本章第3.4.1款要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3  招标人最迟应在与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金，并支付银行同期存款利息。

3.4.4  有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1)投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保的。

3.5  资格审查表

3.5.1  投标人须按投标人须知前附表第l．4条和招标文件第七章“投标文件格式”中规定的表格内容填写资格审查表，并按其具体要求提供相关证件及证明材料的复印件。

3.5.2  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3．5．1款规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6  投标文件的编制

3.6.1  投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，必要时，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.6.2  投标文件应对招标文件有关勘察设计周期、招标范围、技术要求、投标有效期等实质性内容作出响应。

3.6.3  投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字并盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权委托代理人签字确认。

3.6.4  投标文件正本一份，副本份数及电子版份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样。副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5  投标文件的商务文件和技术文件应分别装订成册，并编制目录、且逐页标注连续页码。投标文件不得采用活页夹装订，否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。

4.投  标

4.1投标文件的密封和标识

4.1.1  投标人应将投标文件的商务文件和技术文件(包括各自的正本、副本)分别包装在内层封套里，投标文件提交电子文件时应与商务文件包在同一个内层封套里，并统一密封在一个外层封套中。内层和外层封套均应加贴封条，内层封套的封口处应加盖密封章。外层封套上不应有任何投标人的识别标志。

4.1.2  封套标识

内层封套应写明：

(1)招标人的名称和地址；

(2)项目名称；

(3)投标人名称；

(4)在    年    月    日    时(北京时间)前不准启封；

(5)注明“商务文件和技术文件”。

外层封套应写明：

(1)招标人的名称和地址；

(2)项目名称；

(3)在    年    月    日    时(北京时间)前不准启封。

4.1.3  如果因投递地点未写清楚而使投标文件迟到或在投递过程中遗失，或因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，招标人概不负责。

4.2  投标文件的递交

4.2.1  投标人应在本章第2．2．2款规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2  投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3  开标后投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4  招标人收到投标文件后，应向投标人出具签收凭证。

4.2.5  逾期送达或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3  投标文件的修改与撤回

4.3.1  在本章第2．2．2款规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2  投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3．6．3款的要求签字或盖单位公章。招标人收到书面通知后，应向投标人出具签收凭证。

4.3.3  修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照第3节和本节的相关规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.开  标

5.1开标时间、地点和人员

招标人将按照本章投标人须知前附表第5．1条规定的开标时间和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。投标人若未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，或未在开标记录上签字，视为该投标人默认开标结果。投标人对开标有异议的，应在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

5.2  开标程序

5.2.1  主持人按下列程序进行开标：

(1)宣布开标纪律；

(2)公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

(3)宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

(4)按照本章第4．1条规定检查投标文件的密封情况；

(5)按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

(6)按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标函的相关内容，并记录在案；

(7)投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

(8)开标会议结束。

5.2.2  招标人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经监标人当场核查确认后，可重新宣读其投标文件。投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。

6．评  标

6．1评标委员会

6.1.1  评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2  评标委员会成员应按照招标文件规定的评标标准和方法，客观、公正地对投标文件提出评审意见。招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。

6.1.3  评标委员会成员有下列情形之一的，应回避：

(1)招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2)项目主管部门或行政监督部门的人员：

(3)与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

(5)与投标人有其他利害关系的。

6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3  评  标

本项目采用的评标方法见投标人须知前附表。评标委员会按照第三章“评标办法”的规定进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

勘察设计一起招标时，勘察评标采用综合评估法(I)，设计评标采用综合评估法(1I)或综合评估法(Ⅲ)，综合得分按各自评分加权计算得出，投标综合得分=勘察招标得分×A+设计招标得分×(1一A)，A为权重系数，具体取值见投标人须知前附表。

评标委员会汇总评审意见，确定中标推荐顺序，编写评标报告。评标报告应由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果，评标委员会应对此作出书面说明并记录。

7．合同授予

7．1定  标

7.1.1  除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，国有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目，确定排名第一的中标候选人为中标人。评标委员会推荐中标候选人的数量见投标人须知前附表。

7.1.2  排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能签订合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提1ti的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.1.3  招标人应自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日，投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应在中标候选人公示期间提出。招标人应自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应暂停招标投标活动。中枥；候选人公示媒体见投标人须知前附表。

7.1.4  中标候选人公示无异议后，招标人应向交通运输主管部门履行评标结果备案手续。

7.2  中标通知

在本章第3．3条规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书同时将中标结果通知未中标的投标人并得到投标人的确认。

“中标通知书”、“中标结果通知书”、“确认通知”可按本章附件7、8、9的格式填写。

7．3  履约担保

签订合同前需提交履约担保的，应符合下列规定。

7.3.1  中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式’’规定的，或事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。履约担保金额不得超过中标合同价的10％，详见投标人须知前附表。

7.3.2  中标人不能按本章第7．3．1款要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。

7.4  签订合同

7.4.1  招标人和中标人应自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还。

7.4.2  发出中标通知书后招标人无正当理由拒签合同的，招标人应及时向投标人退还投标保证金及同期银行存款利息。

8.  重新招标和不再招标

8.1  重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(I)投标截止时间止，投标人少于3个的：

(2)经评标委员会评审后否决所有投标的；

(3)中标候选人均未与招标人签订合同的；

(4)法律规定的其他情形。

8.2  不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或所有投标被否决的，经书面报告交通运输主管部门后招标人可不再招标，并可通过谈判确定中标人，将谈判情况书面报告交通运输主管部门备案。

9.纪律和监督

9.1  对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或他人合法权益。

9.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或与招标人串通投标，不得向招标人或评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5  投  诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，可以自知道或者应当知道之日起l0日向交通运输主管部门投诉。交通运输主管部门的联系方式见投标人须知前附表。

10．  其他规定

10.1  补偿和奖励

采用方案招标方式招标的，对于未中标的投标人，招标人将按投标人须知前附表的规定给予补偿或奖励。

10.2  其  他

自购买招标文件之日起，投标人应保证其提供的联系方式(电话、传真、电子邮箱)一直有效，以保证往来函件(招标文件的澄清、修改等)能及时通知投标人，并能及时反馈信息，否则招标人不承担由此引起的一切后果。

其他需要补充的内容：见投标人须知前附表。

附件1  资格审查条件(资质最低要求)

| 招标名称 | 设计企业资质等级要求 |
| --- | --- |
| 2023年-2024年嘉兴市航道专项养护工程设计 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无需落实； 3.本项目的特定资格要求： 工程设计综合类甲级资质或水运行业设计甲级资质或水运行业（航道工程）专业甲级资质，并在人员组成结构、相应设备等方面具有相应的设计能力； 4.承诺：符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“信用中国（浙江）”（http://credit.zj.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、失信黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（供应商提交投标文件时可提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网和中国政府采购网供应商信用查询网页截图。） |

附件2  资格审查条件(业绩最低要求)

| 招标名称 | 设计企业业绩要求 |
| --- | --- |
| 2023年-2024年嘉兴市航道专项养护工程设计 | 自2017年7月1日以来，完成过内河四级及以上航道累计1公里及以上的航道工程设计工作的项目业绩。 |

注1、本表所要求的业绩标准，投标人必须在第七章“8.近5年（2017年7月1日以来）完成的类似项目情况表”后附①施工图批复文件（或航道养护工程设计批复），②中标通知书（或合同协议书）。两者缺一不可，否则业绩不予认可。业绩时间认定以施工图设计批复文件（或航道养护工程设计批复）为准。

2、合同协议书(或中标通知书)、施工图批复文件（或航道养护工程设计批复）等的设计单位名称与投标人名称必须一致（发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性），否则业绩不予认可。

3、工程规模的解释顺序为：施工图批复文件（或航道养护工程设计批复）、中标通知书（或合同协议书）。如施工图批复文件（或航道养护工程设计批复）和合同协议书（或中标通知书）中均未体现工程规模的，则投标人还需提供发包人或行业主管部门出具的证明材料，否则业绩不予认可。

4、如查实投标人提供虚假业绩证明材料以满足资格审查条件要求的，取消中标资格，并建议主管部门予以通报。

附件3  资格审查条件(信誉最低要求)

设计企业信誉要求

1、不存在“投标人须知”第1.4.3项、第 1.4.4 项的情形； 2、自2019年7月1日以来，投标人无行贿犯罪行为。 3、投标人未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“信用中国（浙江）”（http://credit.zj.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、失信黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

附件 4  资格审查条件（财务最低要求）

设计企业财务要求

/

附件5  资格审查条件(主要人员最低要求)

| 人 员 | 数 量 | 资格要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 | 具有高级工程师及以上职称，自 2017年7月1日以来完成过内河四级及以上航道累计1公里及以上的航道工程设计工作的项目业绩 |
| 技术负责人（或航道分项负责人） | 1 | 具有高级工程师及以上职称 |
| 绿化分项负责人 | 1 | 具有工程师职称 |
| 工程造价分项负责人 | 1 | 具有工程师职称，具有造价执业资格证书（包括：住房城乡建设部颁发的注册造价工程师资格证书，或交通运输部颁发的水运工程造价工程师资格证书。 |
| 后续服务工作负责人 | 1 | 由负责本设计项目的项目负责人或技术负责人（或航道分项负责人）担任。 |

注：1、拟委任的项目负责人还需提供担任项目负责人的相关业绩证明材料复印件：中标通知书或合同协议书或施工图设计批复文件（或航道养护工程设计批复）或发包人、行业主管部门出具的业绩证明；以上材料中需体现人员的姓名、任职和工程规模。

2、投标人必须在第七章“10.主要人员资历表”后附拟委任的主要人员身份证（第二代身份证须正反面复印）、职称证书复印件；工程造价分项负责人还需提供相应的执业资格证书复印件；投标人所属社保机构出具的拟委任的主要人员近三个月（2022年7月、8月、9月）社保证明。

3、所有证件资料均应采用扫描件或清晰复印件。

附件6 中标通知书

中 标 通 知 书

致：                         （中标人名称）

你方于     年     月     日 (投标日期)所递交的              (项目名称)□勘察□设计□勘察设计招标的投标文件已被我方接受，经公示被确定为中标人。

中标价：                  元(大写：                  )。

工  期：                  日历天。

请你方在接到本通知书后的        日内到                   (指定地点)与我方签订□勘察□设计□勘察设计合同。

特此通知。

招标人(全称并盖章)：

法定代表人：                 (签字)

日期：     年     月     日

附件7 中标结果通知书

中 标 结 果 通 知 书

致：                             (未中标人名称)

我方已确定                                  (中标人名称)为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持!

招标人(全称并盖章)：

法定代表人：                (签字)

日期：    年    月    日

附件8  确认通知

确 认 通 知

致：                           (招标人名称)：

你方于    年    月    日发出的               (项目名称)关于             的通知，我方已于     年     月     日收到。并确定                        (参加／不参加)投标。

特此确认。

(被邀请)投标人(全称并盖章)：

日期：        年       月       日

# 第三章  评标办法（综合评标法Ⅱ）

##### 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致。 |
|  |  | 签字盖章 | 投标文件上法定代表人电子章、投标人的单位电子公章盖章齐全，符合招标文件规定。 |
|  |  | 投标文件格式 | 投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清 晰可辨。 |
|  |  | 联合体投标人 （如有） | 提交联合体协议书，并明确了联合体牵头人。联合体符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定。注：本项目不适用。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效总报价，也只能有一个有效的各分段报价。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的企业法人营业执照。 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 款规定。 |
|  |  | 财务状况 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 款规定。 |
|  |  | 类似项目业绩 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 款规定。 |
|  |  | 信誉 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 款规定。 |
|  |  | 主要人员资格 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 款规定。 |
|  |  | 其他要求 | / |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 投标总报价未超过最高投标总限价；各分段报价也未超过相应分段最高投标限价。 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3 条规定。 |
|  |  | 设计周期 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3 条规定。 |
|  |  | 设计质量 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3 条规定。 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 款规定。 |
|  |  | 投标保证金 | 投标人按照第二章“投标人须知前附表”第3.4 款规定提供了投标保证金（投标文件中无需提供证明材料） 注：本项目不适用。 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定 |

续上表

| 条款号 |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成 | 评审因素 评分值 商务部分： 45分 - 投标人与本项目类似的具体业绩 15 分 - 投标人的能力和信誉 7 分 - 拟投入本项目的人员资格和能力 13 分 - 评标价 10 分 技术部分： 55 分 - 对招标项目的理解和总体设计思路 15 分 - 招标项目设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施 12 分 - 设计工作量及计划安排、进度保证措施 12 分 - 设计的质量保证体系及保证措施 10 分 - 后续服务计划及保证措施 6 分 |  |  |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 评标基准价由评标委员会进行计算、复核并签字确认。除计算差错（计算差错， 仅限于以下两种情况：a.纯算术性四则运算差错;b.未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况， 不属于计算差错）外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。 评标基准价计算方法：经算术性修正后的所有有效投标人投标价的算术平均值（若有效标超过 5 家（含），则剔除一个最高和一个最低投标报价后，进行算术平均） 即为评标基准价。 | □ 设标底，标底权重/% □√ 设最高限价 详见投标人须知前附表 |  |
| 2.2.3 | 投标报价的偏差率计算 公式 | 偏差率=100%×（投标报价-评标基准价）/评标基准价 |  |  |

续上表

| 条款号 |  | 序号 | 评分因素 | 评分值 | 各评审因素细分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.4 | 商务部分评分标准 | （1） | 投标人与本项目类似的具体业绩 | 15分 | 类似设计项目业绩 | 11～15 分 | 满足资格审查条件的，得基本分 11分；除满足资格审查条件外， 每增加一个自 2017年7月 1 日以来，完成过的内河四级及以上航道累计1公里及以上的航道工程设计工作的项目业绩，加 2分，最多加4分；【加分业绩应按投标人须知附件 2 的要求提供证明材料，否则不予加分】。 |
|  |  | （2） | 拟投入本项目的人员资格和能力 | 13 分 | 项目负责人任职资格与业绩 | 4～5 分 | 满足资格审查条件的，得基本分 4 分；除满足资格审查条件外，每增加一个满足资格审查条件项目负责人业绩的，加 1 分，最多加1分。 |
|  |  |  |  |  | 各分项负责人任职资格 | 3～5 分 | 满足资格审查条件的，得基本分 3 分；各分项负责人每有一人提高职称等级的，加 1分，最多加 2 分。 |
|  |  |  |  |  | 后续服务人任职 | 2～3 分 | 满足资格审查条件的，得基本分 2 分；由项目负责人担任的，加 1 分。 |
|  |  | （3） | 投标人的能力和信誉 | 7 分 | ISO9000 质量体系 | 0 或 1 分 | 投标人获得ISO9000 系列质量体系认证且在有效期内的，得 1 分，否则得 0 分。 |
|  |  |  |  |  | 信息公开 | 2 分 | 投标人的基本信息和企业资质情况在浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统中向社会公开信息的，得 2 分。 |
|  |  |  |  |  |  | 1 分 | 项目负责人的职称等相关证书信息在浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统中公开的，得 1 分。 |
|  |  |  |  |  |  | 1 分 | 各分项负责人职称等相关证书信息都在浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统中公开的，得1 分，否则不得分。 |
|  |  |  |  |  | 信用评价 | -5～2 分 | 投标人最近年度浙江省水运工程设计企业信用评价等级为AA的得2分，等级为A的得1分，等级为B的得0分，等级为C的扣1分，等级为D的扣5分。 注：提供最近年度浙江省交通运输厅关于浙江省水运工程设计企业信用评价结果复印件 |
|  |  |  |  |  | 不良信誉扣分 | -2～0 分 | 自 2021年7月 1 日以来，投标人被交通运输部，浙江省交通运输厅、浙江省发改委三部门以外的省级及以上单位（部门）书面通报限制投标，并在处罚期内的，如实填报的扣 1 分； 自 2019 年 7月 1 日以来，投标人或拟委任的项目负责人在工程建设领域中，有行贿受贿行为未构成犯罪的，如实填报的扣 1 分。 有上述行为，隐瞒不报的，一经查实作否决投标处理，并视为投标人提供虚假资料。 |

续上表

| 条款号 |  | 序号 | 评分因素 | 评分值 | 各评审因素细分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.4 | 商务部分评分标准 | （4） | 评标价 | 10 分 | 评标价得分计算公式为： - （1）如果投标人的评标价＞评标基准价，则评标价得分=P-偏差率×100×E1； - （2）如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分= P+偏差率×100×E2； 其中：P=10；E1=0.2；E2=0.1。评标价最低得分为 0 分 |  |  |
| 2.2. 4 | 技术部分评分标准 | （5） | 对招标项目的理解和总体设计思路 | 15 分 | 对招标项目的理解（功能、重点、难点等） | 4-6分 | 理解程度，独特见解 |
|  |  |  |  |  | 总体设计思路 | 7-9分 | 思路清晰程度，符合项目实际情况 |
|  |  | （6） | 招标项目设计的特 点、关键技术问题的认识 及其对策措 施 | 12 分 | 招标项目设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施 | 10-12分 | 对招标项目设计的特点及关键性技术问题把握准确程度，所提出的措施有效可行性 |
|  |  | （7） | 设计工作量及计划安排、进度保证措施 | 12 分 | 设计工作量及计划安排、进度保证措施 | 10-12分 | 内容充实程度，表述清晰程度，合理可行性 |
|  |  | （8） | 设计的质量保证体系及保证措施 | 10分 | 设计的质量保证体系及保证措施 | 8-10分 | 设计质量保证体系和保证措施可行性 |
|  |  | (9) | 后续服务计划及保证措施 | 6 分 | 后续服务计划及保证措施 | 4-6分 | 提出的具体服务安排及措施、承诺明确及可行性，后续服务安排及措施满足招标文件要求 |

# 1.评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足投标文件实质性要求的投标文件，根据本章第 2.2 条规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。综合评分相等时，以商务部分得分高的优先，商务部分得分也相等的，以报价得分高的优先。

# 2.评审标准

## 2.1初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见本章评标办法前附表。

2.1.2资格评审标准：见本章评标办法前附表。

2.1.3响应性评审标准：见本章评标办法前附表。

## 2.2分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

以下各项分值构成见本章评标办法前附表。

商务部分

（1）投标人与本项目相关的具体业绩

（2）拟投入本项目的人员资格和能力

（3）投标人的能力和信誉

（4）评标技术部分

（5）对招标项目的理解和总体设计思路

（6）招标项目勘察设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施

（7）勘察设计工作量及计划安排

（8）勘察设计的质量保证措施、进度保证措施

（9）后续服务计划及保证措施

2.2.2评标基准价计算

评标基准价计算方法：见本章评标办法前附表。

2.2.3投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见本章评标办法前附表。

2.2.4评分标准

以下各项评分标准见评标办法前附表。

商务部分评分标准

（1）投标人与本项目相关的具体业绩

（2）拟投入本项目的人员资格和能力

（3）投标人的能力和信誉

（4）评标价

技术部分评分标准

（5）对招标项目的理解和总体设计思路

（6）招标项目勘察设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施

（7）勘察设计工作量及计划安排

（8）勘察设计的质量保证措施、进度保证措施

（9）后续服务计划及保证措施

# 3.评标程序

## 3.1初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第1.4 条规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 条规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。（适用于未进行资格预审的）

3.1.2评标委员会依据本章第 2.1.1 款、第 2.1.3 款规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第 2.1.2 款规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）

（1）投标人有下列情形之一的，其投标作废标处理：第二章“投标人须知”第 1.12.1 款规定的任何一种情形的；

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按下列原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

## 3.2详细评审

3.2.1评标委员会按本章第 2.2 条规定的评审因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4 款商务部分规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.4 款技术部分规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 B；

3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

3.2.3投标人得分=A+B。

## 3.3投标文件的澄清、说明和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容或细微偏差进行书面澄清、说明或补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

## 3.4评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2评标委员会完成评标后，应向招标人提交书面评标报告。

# 第四章 合同条款及格式

# 第一节  通用合同条款

1.定义和解释

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本条所赋予的含义。

1.1  本项目：指专用合同条款中指明进行的勘察、设计招标的项目。

1.2  发包人：即合同协议书中的甲方，指专用合同条款中指明的执行建设项目投资计划的单位，或其指定的负责管理建设项目的代表机构，以及取得该当事人资格的合法继承人。本合同的发包人在合同专用条款中指明。

1.3  设计人：即合同协议书中的乙方，指其投标文件已为发包人所接受，并与发包人签订了合同协议书承担本项目勘察、设计的勘察设计机构，以及取得该当事机构资格的合法继承人。若投标人为联合体，则设计人包括联合体所有成员单位。

1.4  分包人：指从设计人处分包合同中某一部分项目，并与其签订分包合同的单位。

1.5  咨询单位：指受发包人委托对本项目勘察报告或设计文件进行审查或提供咨询

意见的咨询机构。

1.6  项目负责人：指由设计人书面委任的负责本项目勘察设计的组织管理者。

1.7  分项负责人：指由设计人批准的、并经发包人认可的各专业设计负责人。

1.8  勘察设计合同：指合同协议书、中标通知书、投标函、专用合同条款、通用合同条款、勘察设计技术要求、勘察设计工作量及报价清单，以及构成合同组成部分的其他文件。

1.9  勘察设计技术要求：是勘察设计工作的依据，指国家和交通运输部相关标准以及发包人有关勘察设计的其他书面要求。

1.10  勘察设计：指设计人按合同的规定进行的有关工程测量、岩土工程与工程地质勘察、工程设计、必要的科学研究试验等工作。本合同包括的具体勘察设计内容在专用合同条款中约定。

1.11  勘察报告：指设计人按国家和交通运输部相关标准提交的勘察成果。本合同包括的具体勘察报告内容在专用合同条款中约定。

1.12  设计文件：指设计人按国家和交通运输部相关标准提交的设计成果。本合同

包括的具体设计文件内容在专用合同条款中约定。

1.13  合同价格：指设计人按合同约定完成所要求的勘察、设计工作，发包人应付给设计人报酬的金额。

1.14  暂列金额：指暂时未定的，包含在合同中，并在报价中以此名称表明的金额，用于进行本项目可能发生的额外勘察设计工作或作为不可预见费用。

1.15  勘察设计质量事故：指由于设计人的责任过失使工程在施工过程中和设计使用年限内遭受损毁或产生不可弥补的本质缺陷，而需要对工程或设施、设备进行更新、补强、返工修复的事故。

1.16  不可抗力：指发包人与设计人不能预见、或不能采取措施避免并不能克服的自然灾害或社会政治因素等。

1.17  天或日：除特别指明外，指日历天。

2.发包人的责任与义务

2.1  发包人应根据本项目的具体情况和技术要求，确定合理的勘察设计工作量及合理的勘察设计周期，并按本合同有关规定及时支付勘察设计费。发包人不应随意压缩合同规定的勘察设计周期。

2.2  发包人应向设计人提供开展勘察设计工作所需要的国家有关部门审查批复文件和基础资料等，并对其有效性、可靠性负责。

2.3  发包人应为勘察设计工作的开展提供必要条件，负责与政府部门的协调工作。

2.4  发包人负责组织专家或委托咨询单位对勘察成果、设计文件和为了满足勘察设计需要而进行的各种研究试验成果进行审查，并负责设计文件的报审工作。

2.5  除合同另有规定外，发包人应保护设计人的投标函、勘察方案、设计方案、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的勘察设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同以外的项目。

2.6  发包人不应对设计人提出不符合国家有关法律、法规和工程建设强制性标准的

有关要求。

2.7  由于发包人原因造成本项目出现重大变更导致设计人返工时，发包人应按有关

合同条款调整合同价格。

2.8  发包人应履行专用合同条款约定的其他责任。

3.设计人的责任与义务

3.1  设计人应根据本项目的具体情况，按国家和交通运输部相关标准的有关要求完成本项目的勘察设计工作。

3.2设计人应做好勘察设计的质量管理工作，建立健全勘察设计质量保证体系，加强勘察设计全过程的质量控制，建立完整的勘察设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人，并对本项目的勘察设计质量负责。

3.3  设计人在进行勘察设计时，应采取相应的安全、保卫和环境保护措施，因设计人未能采取有效措施而发生的与勘察设计活动有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失赔偿、诉讼及其他一切责任应由设计人负责。

3.4  在勘察设计过程中，提供的设计文件不应侵犯任何第三方的专利权、版权、及其他知识产权，否则由此而引起索赔或诉讼，设计人应承担全部责任，并保障发包人免于承担由此造成的一切损害和损失。

3.5  设计人提交的设计文件必须接受发包人委托的咨询审查单位及发包人上级主管部门的审查，并按照审查意见修改完善。

3.6  设计人应派驻经验丰富的设计代表做好施工现场服务，并负责解决施工过程中出现的设计问题。

3.7  设计人不得将本合同规定的勘察设计任务转包，不得将工程主体、关键性工作分包给第三方，如有分包计划，须经发包人批准。

3.8  设计人应安排投标文件中承诺的人员投入工作，并在设计过程中保持人员的相对稳定。在项目勘察设计期间。，未经发包人批准，设计人不得更换主要设计人员。

3.9  人应履行专用合同条款约定的其他责任。

4.勘察设计周期及提交成果

4.1  设计人应根据合同约定分批、分阶段提供所需勘察设计文件。本项目勘察设计范围、勘察设计内容与要求、主要技术标准、勘察设计周期及需提交的勘察设计成果在专用合同条款中约定。

5.违约与赔偿

5.1  发包人的违约与赔偿

5.1.1  由于发包人变更勘察设计项目、规模、条件、工期等，或未按合同规定提供勘察设计必需的资料，而造成勘察设计的返工、停工、窝工或修改设计，发包人应按设计人实际消耗的工作量增付费用；由于发包人要求提前完成勘察设计工作而导致增加的人员和费用，应另行计列。

5.1.2  发包人超过合同规定的日期支付费用的，应偿付逾期的违约金。偿付办法与

金额在合同专用条款中约定。

5.1.3  在合同生效后，发包人要求终止或解除合同的，应根据设计人已进行的实际工作量支付费用，不足一半时，按剩余合同价的5％向设计人支付违约金；超过一半时，按剩余合同价的l0％向设计人支付违约金。

5.1.4  专用合同条款中约定的发包人其他违约与赔偿责任。

5.2  设计人的违约与赔偿

5.2.1  在合同履行过程中发生下列任何一种情况，均属设计人违约，赔偿责任在专

用条款中约定：

(1)设计人将勘察设计任务转包，或未经发包人同意私自分包的；

(2)设计人未按照本合同规定的强制性技术标准进行勘察设计的；

(3)设计人未根据勘察成果资料进行工程设计的；

(4)设计人在设计文件中指定或变相指定材料或设备生产厂、供应商的；

(5)设计人由于自身原因，未能按期提交勘察成果、设计文件、专题研究报告的(发包人同意延长期限的除外)；

(6)在收到发包人、咨询单位或上级主管部门提出的审查意见后，设计人未在专用合同条款规定的期限内完成对勘察成果、设计文件、专题研究报告修改的；

(7)由于设计人的过失或责任引起本项目发生重大设计变更或设计错误，导致施工工期拖延或给发包人造成经济损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金；

(8)设计人在投标文件中承诺投入本项目的主要勘察设计人员未经发包人同意更换的(但因不可抗力引起的人员变动除外)。

5.2.2  专用合同条款中约定的设计人其他违约与赔偿责任。

6.合同的生效与终止

6.1  合同的生效

合同文件自双方在合同协议书上签字盖单位章后生效。设计人工作的开始和完成时间应按合同文件的规定执行。

6.2  合同的终止

合同双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

6.3  由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应协商解决，不论何种原因，本合同的终止不应损害和影响各方应有的权利、索赔要求和应负的责任。

7.费用与支付

7.1  勘察设计费用

7.1.1  发包人应按合同规定按时向设计人支付勘察设计费用、专题研究费用及设计人额外服务的费用。

7.1.2  设计人为联合体时，则发包人应根据勘察设计工作进展分批向联合体牵头人支付勘察设计费用。联合体牵头人提出书面申请时，发包人可分别向联合体各成员支付合同款。

7.2  勘察设计合同价格是完成合同所规定责任的总费用，由设计人包干使用，发包人按进度分期支付，本合同的合同价及支付办法在专用条款中约定。

7.3  暂列金额

本合同的暂列金额在专用合同条款中约定。暂列金额应按发包人的书面指示使用。

7.4  勘察设计费用的调整

在合同实施期间，由于国家政策调整或新颁法律、法规、标准，或市场因素变化导致本项目勘察设计费用的变化，按专用合同条款中相应规定执行。

7.5  如专用合同条款要求设计人提交履约担保的，在签订合同前，设计人应按专用合同条款中规定的金额和形式向发包人提交履约担保，担保期满后，发包人应及时退还。

7.6  税费

设计人应自行承担完成本项目勘察设计工作需缴纳的一切税费，并包括在报价清单各项目报价之内，发包人不另行支付。

8.其    他

8.1  法律和法规

本合同必须服从中华人民共和国现行法律、法规，对合同的解释应以中华人民共和国的现行法律、法规为准。

8.2  知识产权

发包人就本项目勘察设计及专题研究工作而向设计人提供的成果为发包人所拥有。

设计人因受发包人委托进行的本项目勘察设计及专题研究而产生的成果为双方所共同享有。

8.3  争议的解决

本合同在执行过程中，如发生争议，双方协商解决；协商不成按下列中的一种方式解决：

(1)向约定的仲裁委员会申请仲裁；

(2)向约定的人民法院提起诉讼。

# 第二节 专用合同条款

本专用合同条款根据本项目的实际情况和特殊条件进行编制，是对《范本》中的通用合同条款的补充、修改与完善和具体化，应与《范本》中的合同通用条款结合阅读和使用。

凡有不一致之处以本专用条款为准。

- 定义和解释

1.1 本合同项目名称、建设规模、建设地点：2023年-2024年嘉兴市航道专项养护工程设计。

1.2 本合同的发包人：嘉兴市港航管理服务中心。

1.3 本合同的设计人：                         。

1.10 本合同包括的具体设计范围及内容：勘察测量、 施工图设计、 概预算文件编制、施工招标用图纸、工程量清单、施工项目专用技术规范编制、后续服务等全部设计工作，同时需提供每个项目实施前和完工后航拍影像资料，

1.11 本合同包括的勘察报告：  /  。

1.12 本合同包括的设计文件：包括文件、施工图设计文件、施工图纸、工程量清单、项目施工专用技术规范（如需要）、设计变更图纸、相关科研（如需要）、专题报告（如有）等有关项目文件。

2.发包人的责任和义务

2.8 发包人应履行的其他责任：     /     。

3.设计人的责任和义务

3.4 后续服务

3.4.2 本项目对设计代表的数量和资历要求：常驻施工现场的设计代表应不少于1 名，且本项目设计代表处负责人必须由负责本设计项目的专业分项负责人或项目负责人担任。

补充3.4.4、3.4.5项：

3.4.4 设计人的设计代表处负责人、机构设置、人员组成、职责分工，在接到发包人通知后一周内，向发包人核备；同时，自备满足生活、办公需要的设施、设备及车辆。设计代表资格、人数及驻现场时间应满足以下要求，否则，设计代表处将被视为不合格，按设计人违约处理。

（1）除常驻人员外，涉及各专业其他人员应根据各专业工程进度进展各派至少1名参与本项目设计的专业设计人员按发包人要求分阶段进驻；

（2）设计代表处负责人应为本项目的设计负责人或分项负责人，在委任之前应征得发包人同意；

（3）设计代表处在工程实施的任何时间（发包人统一安排休息除外），常驻施工现场的设计代表不少于1名。

如果设计代表不能胜任工作、渎职或从事其他违纪、违反活动，发包人有权以书面形式提出更换要求，设计人应立即无条件派出具有同等资历的人员替换，不得拒绝。设计人在事先取得发包人书面同意后可以更换派驻现场人员，但应符合合同规定的资历要求，并不得影响工作，否则，发包人有权拒绝，并按设计人违约处理。

3.4.5 施工过程中发生变更，应采用设计技术联系单的形式，联系单内容应包括变更原因、变更估价及变更费用增减、变更内容。

3.9 其他义务

设计人应履行的其他义务：

3.9.1 设计人在设计过程中所发生的临时便道、便桥、临时电力、临时用水，砍伐树木、果树和农作物受损及其它所造成的损失需予以补偿等均由设计人自行解决，费用含在相关报价中，发包人不另行单独支付。

3.9.2 贯彻“以人为本，安全至上”理念，提升项目工程的安全水平。

设计始终应将“以人为本，安全至上”的理念贯穿于设计的全过程。应认真落实“地形地质选线”和“安全选线”原则，掌握地质状况，对不良地质灾害体要尽量予以绕避，做好路线方案比选工作；因地制宜，合理采用技术指标，优化平纵面设计，尽量避免出现长大纵坡和高填深挖。同时，对交通工程及沿线设施应加强其针对性设计。应高度重视沿线气象、水文、地质等建设条件的调查工作，加强防护工程设计，进一步提高防灾抗灾能力，尽最大努力减少项目工程的水损坏，确保项目工程的畅通和安全。

3.9.3 贯彻“生态环保、资源节约”理念，促进项目工程可持续发展。

在设计中特别是在选取路线方案时要认真贯彻“生态环保选线”的原则，在满足规范标准的前提下，使路线尽量与地形相拟合，路基尽可能避免高填深挖，以减少对自然生态环境的破坏。路线尽量避免经过水源地保护区、风景名胜区、自然保护区、水土保持敏感区等区域，有影响时应做好环境影响、水土保持评价工作，采取相应保护措施。

在设计中应当统筹利用线位资源，将减少土地占用、减少矿产资源压覆作为路线方案选择和优化的重要指标，合理确定建设规模和方案，提高土地的集约利用程度，减少对土地的分割，尽可能不占或少占耕地，合理设置取弃土场，尽量复耕还田。

按照发展循环和低碳经济的要求，在沿线的供配电设计中，合理利用风能、太阳能、地热等清洁能源和节能设备，以节约利用资源。

3.9.4 贯彻“全寿命周期成本”理念，合理控制建设成本。

树立全寿命周期成本的理念，应从项目生命周期全过程去看待成本，既要注重项目初期的建设成本，也要注重后期的维修和养护成本。

应把提高建设质量和工程耐久性放在首位，确定符合实际需要和经济能力的工程建设方案，应避免贪大求洋，不允许未经批准擅自提高标准、扩大建设规模。

应将严格控制工程投资作为约束性目标，始终贯穿到项目设计各个环节，在精心设计、优化设计上下功夫。

应吸收已建成项目养护和运营管理中的好经验好做法，尽可能减少后期维护费用，延长使用寿命。

3.9.5 强化过程管理，提高设计质量。

设计人应建立健全内部质量保证体系，严格按照设计质量管理流程开展设计，依据通过验收的外业勘察资料和地质勘察资料进行内业设计。

设计人应认真执行合同明确的设计周期，不得随意变更周期，以保证设计质量。

施工图设计阶段应重视初步设计批复意见和审查咨询的意见，并逐条加以落实。

设计人应加强设计过程的管理和控制。大力推行设计标准化。对非复杂或特殊要求桥梁上下部结构、路基路面、交通工程设施等尽量采用通用图或标准图，促进设计施工标准化，以提高设计施工质量和效率。

设计人应加强建设过程中设计与施工的密切配合衔接。路基边坡开挖后，设计人应根据实际地质情况，优化边坡坡率、边坡防护、绿化与排水方案，认真做好后续服务和动态设计。

3.9.6 健全设计变更管理制度，规范设计变更管理。

对重大、较大设计变更发包人要组织专家进行研究论证，报经原设计批复部门审查批准后方可实施。

3.9.7 发包人或相关部门要求组织各阶段的图纸审查、专题技术论证会，会务费用均由设计人承担。

3.9.8设计人在设计阶段应接受发包人及其委托单位、咨询单位、发包人上级主管部门对其设计工作进行全面审查，但不能因此而免除设计人根据合同规定应负的任何责任或义务。

（1）发包人或其委托单位将派出技术人员进行定期或不定期开展资料记录及作业安全的检查和监督，设计人应对检查工作认真对待，杜绝弄虚作假。设计人应根据进度及时提供设计成果（含电子图）供发包人检查、使用，发包人将组织技术人员或委托有资质的单位对设计人提供的设计成果进行检查。若发包人检查结果与设计人提交的成果偏差较大或成果精度不能满足相关技术规范要求的，设计人应无条件重新设计，费用自负。

3.9.9 交通工程及沿线设施设计应考虑项目所在地区综合运输网络。统筹规划、合理设计，使道路使用者安全、快捷、舒适、经济，获取最大社会经济效益。

3.9.10 地形、地质条件复杂的桥梁以及特殊路基和不良地质（如岩溶、软土、采空区、膨胀土等）等隐蔽性工程处治应进行动态设计，设计人应派遣专业工程师及相应设备软件跟踪施工，将设计贯穿施工全过程，保证安全且经济合理。

3.9.11设计人应积极配合发包人进行本项目工程各项施工招标工作，按发包人规定的时间、内容、要求及份数提供各施工标段施工招标所需的主要工程数量、工程说明；按发包人规定的时间及份数提供各施工标段施工招标所需的招标图纸、工程量清单及相应的项目施工专用技术规范；按发包人要求派相关人员参加投标预备会，对有关设计问题进行答疑。设计人提供的施工招标工程量清单应与施工技术规范相对应，施工图设计文件与工程量清单中的子目名称和数量应准确、一致。

- 勘察设计周期及提交成果

4.1 设计工期及提交成果

本款约定为：本项目的合同工期

设计周期：

4.1.1设计阶段：具体设计内容由采购人另行下达设计任务书，设计任务书下达之日起30天内提交全部设计图纸、技术标准与要求；收到采购人或上级主管部门审查意见之日起10天内，对设计文件进行修改完善，提交设计文件最终文本数量满足业主要求，电子版1份。

4.1.2根据采购人项目施工招标工作进度的需要，分批提交开展施工招标工作所需的施工图工程量清单、参考资料、施工项目专用技术规范等招标资料。

4.1.3施工现场后续服务：本项目工程施工开始至竣工验收止。工程施工时，协助采购人解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计；交工后至竣工验收合格期间随时配合服务。

4.1.4服务期限：2023年1月1日至2024年12月31日。

- 违约与赔偿

5.1 发包人的违约与赔偿

5.1.2 发包人未按规定的时间和金额支付设计费的赔偿责任：每延期 1 天，发包人应付给设计人拖欠金额的 1‰的违约金，但支付的违约金最高上限不超过设计签约合同价的 2%。

5.1.4  发包人的其他违约与赔偿责任： 合同生效后，发包人要求中止或解除合同，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，当不足一半时按该项目合同费的一半支付；超过一半时，按该项目合同费的全部支付。

5.2设计人的违约与赔偿

- 5.2.1由于设计人的责任给发包人造成损失的赔偿责任：  	/	。

- 由于设计人自身原因，每延误一天，应减收该项目应收相关合同费的百分之一。延误时间超过20天或不满足规定要求的，发包人有权解除合同，同时发包人有权要求设计人赔偿因延误造成的所有损失。设计人应在收到发包人或发包人委托单位或政府主管单位提出的审查意见后10天内，完成对初步设计文件或施工图设计文件的修改；若超过本款规定的期限，将视为设计人违约，每延期1天，课以设计人合同价1%的违约金，课以的违约金最高上限不超过勘察设计合同价的20%，延期超过20天时，发包人可以中止合同。

（2）合同生效后，设计人要求中止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已付款。

（3）设计人未按照国家及相关主管部门现行的强制性技术标准、规范和规程进行勘察设计，或未根据勘察成果资料进行工程设计， 或设计人在设计文件中指定或变相指定材料或设备的生产厂、供应商的。如发生上述任一行为，发包人将计扣设计人合同价的5%〜10%的违约金。

（4）因设计深度不够，资料不足，方案缺陷，不切实际以及质量低劣而被要求返工从而造成质量问题的，除由设计人负责继续完善勘察设计外，发包人还可视造成的时间延误和费用损失，可以设计人合同价5%的违约金，同时，承担相应的赔偿责任。因上述原因未通过发包人单位和发包人委托单位或政府主管部门的审查时，发包人有权终止勘察设计合同，取消设计人履行下阶段工作的资格，并可按合同价的5%课以设计人的违约金。

（5）因设计错误而造成一般质量事故，设计人除应免收损失部分的设计费外，设计人还应无偿继续完善设计， 并承担相当于直接受损失部分设计费的赔偿金。

（6）因设计错误而造成的重大质量事故的，除执行上述违约责任第（7）款化的规定外，发包人有权报请有关部门视事故造成的损失情况给予其他处罚。

（7）设计人应细化深化设计， 严格控制工程造价， 减少工程变更。 若由于设计人原因导致：若因设计人设计工作量不足或其它设计错误引起工程发生重大设计变更或重大事故，设计人应无条件及时完成该设计变更， 不得向发包人提出补偿补勘费用的要求， 并除认为设计人违约外，发包人还将追加该变更工程量造价5%的赔偿金，最多不超过勘察设计合同价的20%。

（8）后续服务不及时；原则上在变更同意后，一般变更在3天内提供施工所需的图纸，正式图纸14天内提供；较大变更在报经行业主管部门同意后7天内提供施工所需的图纸， 正式图纸21天内提供;重大变更在报经行业主管部门同意后14天内提供施工所需的图纸， 正式图纸42天内提供；否则视作违约，并酌情扣除勘察设计合同价的0.5%〜2%。

（9）所有违约金在设计人履约保证金中扣除， 当履约保证金不足扣除时， 将在设计人设计费中扣除， 赔偿金在设计人设计费中扣除。

5.2.2、设计人其他违约与赔偿责任： 	/	。

- 费用与支付

7.1本合同设计费率为《工程勘察设计收费管理规定》（计价格【2002】10号）收费标准     %。

7.2 本项目设计费用支付方式如下：

- ①中标人应当自中标通知书发出之日起30天内与招标单位签订书面合同（即：年度合同）；

- ②设计人应将招标单位委托的每个项目的设计文件按期完成后送至发包人处，经招标单位或上级主管部门审查、修改批准后，招标单位向设计人支付该项目的全部设计费用；

- ③每个项目单独结算。

7.3 暂列金额：本合同无暂列金额。

7.4 设计费的调整

本款约定为：本设计合同为固定费率合同，在合同实施期间，本项目设计费率不随国家政策调整或法规、标准及市场因素变化进行调整。

7.5  设计人在签订合同之前，向发包人提交金额为伍万元整的履约担保，担保期间：  签订合同之日起至合同所有内容履约完成 。

- 其  他

8.4  争议的解决

本款约定为：争议的最终解决方式：√口仲裁  ／  口诉讼。

如采用仲裁，仲裁机构名称：      嘉兴    仲裁委员会。

如采用诉讼，诉讼机构名称：      嘉兴   人民法院   。

附件：嘉兴市政府采购合同

# 嘉兴市政府采购合同

招标编号：中磊-zjzl-JX（2022）第22号

合同编号：

政府采购计划（预算）确认书号：临[2022]6673号

采购人（以下称甲方）：嘉兴市港航管理服务中心

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：浙江中磊工程咨询有限公司

采购方式：公开招标

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照2023年-2024年嘉兴市航道专项养护工程设计采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）本合同文本；

（2）采购文件与采购响应文件；

（3）中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。政府采购合同备案时，须提供以上（1）、（3）两项，如由社会中介机构代理，须提供代理协议，合同如有变更的，须提供变更协议。

第二条 合同标的与相关内容

1、本次采购的是           。

2、乙方是否属于中小微企业：□是□否

3、本合同项下产品属于（可多选）：□环保产品；□节能产品；□进口产品

4、服务内容：2023年-2024年嘉兴市航道专项养护工程的勘察测量、 施工图设计、概预算文件编制、施工招标用图纸、工程量清单、施工项目专用技术规范编制、后续服务等全部设计工作，同时需提供每个项目实施前和完工后航拍影像资料。

5、项目负责人：          。

第三条 合同价款及付款方式

1、1、本合同项下费率为    。具体项目的收费金额为：按《工程勘察设计收费管理规定》（计价格【2002】10号）收费标准计算所得金额，再乘以费率。计算时，仅按《工程勘察设计收费管理规定》计算设计费，勘察、测量等费用由承包人综合考虑在费率中，发包人不另行支付。

2、本合同总价款包括完成项目服务所需的全部费用。

3、本合同付款方式为以下第        项：

（1）本合同项下的采购资金系甲方自行支付，付款程序为        ；

（2）本合同项下的采购资金须财政直接支付，付款程序为        ；

（3）其他方式：

4、本合同项下的采购资金付款进度按招标文件规定，未规定时按以下第 （3） 项支付：

（1）一次性付款：乙方合同履行达到_________（条件）时，一次性付款；

（2）分期付款：_________时支付_________；_________时支付_________；_________时支付_________；

（3）①乙方应当自中标通知书发出之日起30天内与甲方签订书面合同（即：年度合同）；②乙方应将甲方委托的每个项目的设计文件按期完成后送至甲方处，经甲方或上级主管部门审查、修改批准后，甲方向乙方支付该项目的全部设计费用；③每个项目单独结算。

第四条 履约保证金

按以下第   1  项处理：

1、本项目设置履约保证金，乙方应于 合同签订前 （时间）向甲方提交履约保证金 伍万  元（不得高于本合同金额的1%）。履约保证金在 服务期到期并完成合同约定履行的所有内容后 （时间）退还乙方。

2、本项目不设置履约保证金。

第五条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须经同级财政部门批准。

第六条 合同的转让与分包

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方分包的，应经过甲方书面同意。

第七条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第八条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第  （2）  种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向 嘉兴市 仲裁委员申请仲裁。

第九条 合同生效及备案

1、合同经双方法定代表人或被授权人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国政府民法典》有关条文执行。

4、本合同一式    份，甲乙双方各执    份，    份报送政府采购监督管理部门备案。（若执行政采贷，另加二份）

二、特殊专用条款部分

本合同协议书由                 (以下简称“甲方”)与                 (以下简称“乙方”)于    年    月    日共同签署。

甲方通过    月    日的中标通知书，接受了乙方为           (项目名称)的设计单位，设计费率为《工程勘察设计收费管理规定》（计价格【2002】10号）收费标准     %，服务期：         。为此，甲、乙双方达成如下协议：

一、本协议书中所用术语的含义与设计合同条款中的含义相同。

二、下列文件应作为本合同的组成部分，并互为补充和解释，但如有含义不清或互相矛盾之处，以如下排序在前者优先：

(1)合同协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料；设计人提交的经发包人审核通过的设计详细工作大纲及进度计划、专题研究详细工作大纲等)；

(2)中标通知书；

(3)投标函；

(4)专用合同条款；

(5)通用合同条款；

(6)设计技术要求；

(7)设计工作量及报价清单；

(8)联合体协议(如有)；

(9)构成本合同组成部分的其他文件(补遗书、澄清函)。

三、甲方和乙方双方的责任和义务及违约条款遵照设计合同条款的规定。

四、本合同的总金额是完成本合同所规定义务的一切费用。除暂列金额之外，其余由乙方包干使用，甲方将按进度和合同条款相应规定分期支付。

五、本合同协议书未尽事宜由双方协商解决。

六、合同协议书经双方代表签字加盖单位章后即产生法律效力，设计费用结清后失效。双方要恪守信誉，严格履行。

七、本合同一式    份，甲乙双方各执    份，    份报送政府采购监督管理部门备案。（若执行政采贷，另加二份）

。

甲方：（单位全称）   （盖单位章）              乙方：（单位全称）   （盖单位章）

法定代表人                                    法定代表人

或                                            或

委托代理人         （职务）                   委托代理人         （职务）

（姓名）                                      （姓名）

（签字）                                      （签字）

地址：                                        地址：

电话：                                        电话：

日期：                                        日期：

# 招标人提供的基础资料

一、项目概况

列入2023年-2024年嘉兴市航道专项养护计划的项目。

- 招标人提供的资料

1.地形测量资料（如有）

2.地质勘察资料（如有）

3.上阶段工作成果及批复资料（如有）

# 第六章  设计技术要求

1.设计技术标准与规范

本工程的设计过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和交通运输部关于水运工程设计方面现行的标准、招标项目所在地关于水运工程设计方面的文件及规定。

设计人在设计工作中使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得甲方（发包人或发包人的指定代表人）的同意。

设计人在设计工作中必须使用中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》。

在设计过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准，则设计人应采用新的标准进行设计。

设计依据（不限于）：

1.《水运工程设计通则》（JTS141-2011）；

2.《内河航道维护技术规范》（JTJ287-2005）；

3.《浙江省航道养护管理办法》（2013.07）；

4.《浙江省内河骨干航道例行养护管理规定》（2013.07）；

5.《河港工程总体设计规范》（JTJ212-2006）；

6.《内河通航标准》（GB50139-2014）；

7.《运河通航标准》（JTS180-2-2011）；

8.《疏浚与吹填工程设计规范》（JTS181-5-2012）；

9.《港口工程荷载规范》（JTS144-1-2010）；

10.《水运工程混凝土结构设计规范》（JTS151-2011）；

- 其他要求

2.1、设计周期：

2.1.1设计阶段：具体设计内容由采购人另行下达设计任务书，设计任务书下达之日起30天内提交全部设计图纸、技术标准与要求；收到采购人或上级主管部门审查意见之日起10天内，对设计文件进行修改完善，提交设计文件最终文本数量满足业主要求，电子版1份。

2.1.2根据采购人项目施工招标工作进度的需要，分批提交开展施工招标工作所需的施工图工程量清单、参考资料、施工项目专用技术规范等招标资料。

2.1.3施工现场后续服务：本项目工程施工开始至竣工验收止。工程施工时，协助采购人解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计；交工后至竣工验收合格期间随时配合服务。

2.2.服务期限：2023年1月1日至2024年12月31日

2.3采购人委托的项目如需进行勘察、测量，勘察、测量费用已包含在设计费内，采购人不再另行支付。如投标人无勘察或测量相关资质的，可按规定进行分包，分包人需具有相应的勘察或测量资质，费用由投标人（即中标人）支付给分包人。设计不允许分包。

2.4 付款方式

- ①中标人应当自中标通知书发出之日起30天内与招标单位签订书面合同（即：年度合同）；

- ②设计人应将招标单位委托的每个项目的设计文件按期完成后送至发包人处，经招标单位或上级主管部门审查、修改批准后，招标单位向设计人支付该项目的全部设计费用；

- ③每个项目单独结算。

# 第七章  投标文件格式

- (项目名称)

- 设计投标文件

商 务 文 件

投标人(全称并盖单位电子章)：

年     月     日

目    录

1、投标函

2、法定代表人身份证明

3、授权委托书

4、联合体协议书(如有)

5、投标保证金（本项目不适用）

6、资格审查表

7、近5年（2017年7月1日以来）完成类似项目情况汇总表

8、正在进行或新承接的类似工程业绩情况表

9、参加本项目的主要人员汇总表

10、主要人员资历表

11、近三年（2019-2021年度）经审计的财务报告

12、其他

- 1．投  标  函

（招标人全称）：

1．经现场踏勘和研究              (项目名称)设计招标文件的全部(含第     号至第     号补遗书)后，我方就上述设计任务及相关服务进行投标，其中投标费率为《工程勘察设计收费管理规定》（计价格【2002】10号）收费标准     %。

2．一旦我方中标，我方保证在收到中标通知书规定的期限内与你方签订合同协议书，并在设计合同书所规定的时间内完成合同要求的设计任务。

3.项目负责人姓名：             年龄：        现任职务：              职称：          。

4．我方承诺在本投标文件有效期内，本投标函对我方具有约束力，并随时接受中标，完成合同约定的内容，完成设计任务。

5．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有同等约束力。

6．我方以金额为人民币              万元的投标保证金与本投标函同时递交。

投标人：                        (全称并盖单位电子章)

法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖个人电子章或电子签名章）

地   址：

网   址：

电   话：

传   真：

邮政编码：

日期：      年      月      日

- 2．法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：     年     月     日

姓名：     性别：     年龄：      职务：

系：                  (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：                        (全称并盖单位电子章)

日期：      年     月    日

- 3.授权委托书

法定代表人的授权委托书

本人             (姓名)系             (投标人名称)的法定代表人，在此授权              (单位)(姓名)，其身份证号码：           ，作为我方合法授权代表，以我方名义并代表我单位全权处理              (项目名称)项目投标相关事宜

1．

2．

本授权书期限自    年    月    日起至    年    月    日止。

在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。授权代表无权转让委托权，特此委托。

附：委托代理人身份证复印件。

投标人：                     (全称并盖单位电子章)

法定代表人：               （签字或盖个人电子章或电子签名章）

身份证号码：：

委托代理人：                  （签字或盖个人电子章或电子签名章）

身份证号码：

日期：    年    月    日

- 4．联合体协议书(如有)

(所有成员单位名称)自愿组成联合体，共同参加         (项目名称)设计投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1．              (某成员单位名称)为牵头人。

2．联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4．联合体牵头人代表联合体签署投标文件，联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成员。

5．联合体各成员单位内部的职责分工如下：           。

6．本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7．本协议书一式         份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：               (全称并盖单位电子章)

法定代表人：       （签字或盖个人电子章或电子签名章）

成员一名称：                  (全称并盖单位电子章)

法定代表人：        （签字或盖个人电子章或电子签名章）

成员二名称：                   (全称并盖单位电子章)

法定代表人：          （签字或盖个人电子章或电子签名章）

日期：     年     月     日

- 5．投标保证金

本项目不适用

- 6．资格审查表

投标人基本情况

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系人 |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 传真 |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其中 | 高级工程师 (高级经济师) |  |  |  |
| 设计资质等级 |  |  |  | 工程师 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：①在本表后应附企业法人营业执照副本(全本)复印件、设计资质证书副本(全本)复印件、质量保证体系认证证书复印件，上述所有执照、证书复印件均应加盖投标人单位章。

②以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

- 7．近5 年完成类似项目情况汇总表

| 项目名称 | 起讫时间 | 发包人 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

近 5 年完成类似项目情况详表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 项目规模 |  |
| 项目总投资 |  |
| 承担的设计工作 |  |
| 设计周期 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目完成情况 |  |
| 备注 |  |

注：①投标人应将近5年（2017年7月1日以来）内已完成的类似设计项目情况填入本表中，每个项目填写一张表；

②完成情况：根据先后顺序分为“初步设计已批复”、“施工图设计已审查”、“正在施工配合中”、“项目已交工”、“项目已竣工验收”等不同阶段，投标人应根据项目实际完成情况进行填报；

③本表后须应附①施工图批复文件（或航道养护工程设计批复），②中标通知书（或合同协议书）。两者缺一不可，否则业绩不予认可。业绩时间认定以施工图设计批复文件（或航道养护工程设计批复）为准。

④近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件及其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性；

⑤以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

- 8．正在进行或新承接的类似工程业绩情况表

| 起讫时间 | 项目名称 | 项目概况 | 建设单位 | 工程投资 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 9．参加本项目的主要人员汇总表

| 姓名 | 年龄 | 拟在本项目中 担任的职务 | 技术职称 | 从事专业 | 工作年限 | 类似设计 经验年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表填报的人员应满足投标人须知前附表附件5的要求。

- 10．主要人员资历表

| 一般情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 性别 |  |  | 年龄 |  | 学位 |  |  | 身份证号码 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  | 毕业学校 |  |  |  |  |  | 专业 |  |  |  |
| 职称 |  | 执业资格 |  |  |  | 服务投标人时间(年) |  |  |  | 在本项目任职 |  |  |  |
| 经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 负责过的主要工程 (项目类型、规模、内容等) |  |  |  |  |  |  |  | 在该项目中任职 |  |  | 备注 (完成情况及获奖) |  |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前承担的项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：①项目负责人及各专业负责人均应填写；

②本表人员应与参加本项目的主要人员汇总表中所列人员相一致，附主要人员的身份证、毕业证、职称证、执业资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书的复印件。

投标人所属社保机构出具的拟委任的主要人员近三个月（2022年7月、8月、9月）社保证明。。

- 11．近三年（2019-2021年度）经审计的

财务报告

附：近三年（2019-2021年度）经审计的财务报告复印件

- 12．其  他

投标人认为应该提交的其他资料。

- (项目名称)

- 设计投标文件

技术文件

投标人(全称并盖单位电子章)：

年      月      日

编 写 内 容

1.设计工作技术建议书

1.1对招标项目的理解和总体设计思路

1.2招标项目设计特点、关键技术问题的认识及对策措施

1.3工程设计方案

1.4对前一阶段工作技术方案的建议

1.5设计工作量及计划安排

1.6设计的质量保证措施、进度保证措施

1.7后续服务计划及保证措施

1.8必有的图纸

注：招标人可根据项目特点修改编写内容，但应尽量简明扼要。