2025年度安吉县人民医院及院区零星工程定点服务商采购项目

竞

争

性

磋

商

文

件

项 目 编 号：    HCFSCS-2025007

采 购 单 位：  安吉县人民医院   （盖章）

采购代理机构：华诚工程咨询集团有限公司 （盖章）

组 织 类 型：     分散采购委托代理

日期：2025年07月

目录

第一章 竞争性磋商公告	3

第二章  供应商须知	7

前 附 表	7

一、适用范围	11

二、定义	11

三、供应商的资格要求	11

四、磋商费用	11

五、竞争性磋商报价	11

六、磋商保证金	12

七、履约保证金	12

八、质疑和投诉	12

九、采购文件的澄清与修改	13

十、响应文件有效期	13

十一、响应文件的组成	13

十二、响应文件编制（电子交易）	15

十三、响应文件的递交	16

十四、无效响应文件	17

十五、确定成交供应商方法	18

十六、授予合同	18

十七、可中止电子交易活动的情形	18

十八、终止采购活动	19

第三章  磋商项目服务内容及要求	20

一、项目概况	20

二、服务内容及要求（适用标项一、标项二）	21

三、施工质量目标（适用标项一、标项二）	21

四、施工工期（或进度）要求及其他 （适用标项一、标项二）	21

五、设备、材料供应（适用标项一、标项二）	22

六、工程管理原则（适用标项一、标项二）	22

八、工程款结算方式（适用标项一、标项二）	23

九、商务要求表（适用标项一、标项二）	23

十、其他要求	24

第四章  磋商原则和程序	26

一、开启响应文件	26

二、磋商小组	26

三、竞争性磋商原则与方法	26

四、磋商程序	26

五、磋商文件的澄清	28

六、确定供应商办法	28

七、综合评分法（适用标项一、标项二）	28

第五章 合同主要条款	33

第六章  响应文件格式	37

# 第一章 竞争性磋商公告

项目概况 2025年度安吉县人民医院及院区零星工程定点服务商采购项目的潜在供应商应在政府采购云平台http://www.zcygov.cn（以下简称“政采云平台”）；获取（下载）招标文件，并于2025年07 月 23日14:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HCFSCS-2025007

项目名称：2025年度安吉县人民医院及院区零星工程定点服务商采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：1900000.00

最高限价（元）：950000.00/950000.00

采购需求：

数量：1

单位：家

标项一:

数量：一

单位：项

简要规格描述：本项目为2025年度安吉县人民医院及院区零星工程定点服务商采购项目，具体详见采购需求。

备注：（1）本项目以折扣率报价，折扣率不得大于100%，否则磋商无效。（2）本项目所有标项，投标人可兼投不可兼中；投标人参投二个及以上标项的，在前一个标项中被推荐为第一中标候选人的，不再被推荐为后续标项的中标候选人；开标评标顺序按标项顺序进行。

标项二:

数量：一

单位：项

简要规格描述：本项目为2025年度安吉县人民医院及院区零星工程定点服务商采购项目，具体详见采购需求。

备注：（1）本项目以折扣率报价，折扣率不得大于100%，否则磋商无效。（2）本项目所有标项，投标人可兼投不可兼中；投标人参投二个及以上标项的，在前一个标项中被推荐为第一中标候选人的，不再被推荐为后续标项的中标候选人；开标评标顺序按标项顺序进行。

合同履约期限：标项1，服务期：1年，自签订合同之日起算，合同期满或结算金额达预算金额后合同终止。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：本项目为专门面向中小企业采购，提供服务的供应商非中小企业的，资格审查不通过；符合上述条件的中小微型企业应按照磋商文件附件的格式要求在资格文件中提供《中小企业声明函》。

3.本项目的特定资格要求：供应商具有房屋建筑工程施工总承包三级及以上及市政公用工程总承包三级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证；

三、获取招标文件

时间：/至2025年07月23 日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台http://www.zcygov.cn（以下简称“政采云平台”）；

方式：本项目采购文件实行“政采云平台”在线获取，不提供采购文件纸质版。投标人获取采购文件前应先完成“政采云平台”的账号注册，同时办理CA数字证书申领；潜在投标人登陆“政采云平台”，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件，本项目采购文件不收取工本费；仅需浏览采购文件的投标人可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览）；

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2025年 07月23日14:00（北京时间）

地点（网址）：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标及开标。

开标时间：2025年07月23日14:00（北京时间）

地点（网址）：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标及开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

1）书面质疑受理地点及联系人：安吉县祥溪景观商城2号楼2楼，华诚工程咨询集团有限公司，联系人徐铭 13735867195

2）本项目执行的政府采购政策：

《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）；

《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

《财政部、国家环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；

财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3）资格审查：本项目采用资格后审。

4）本次采购有关信息发布媒介浙江政府采购网 http://zfcg.czt.zj.gov.cn、安吉县公共资源交易网 http：//www.ajztb.com；

5）采购代理费用由成交供应商支付。

6）供应商法定代表人（或其授权代表）无须出席磋商会议现场，但供应商必须派授权代表远程参与磋商，并保证其授权代表电话畅通、网络在线。在代理机构电话通知磋商结果前必须确保授权代表始终在岗，磋商过程中的澄清及报价等工作将以电话或网络形式进行。如因为供应商的通信或网络原因造成的磋商失误，责任由供应商自行承担。

7）本采购项目中标单位与采购单位签订的政府采购合同适用于浙江省政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅《安吉财政“政采贷”办理指引》。网址：http://www.anji.gov.cn/hzgov/front/s553/zwgk/gggs/20231228/i3691136.html。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：安吉县人民医院

地    址：浙江省安吉县递铺镇天目路699号

传    真：/

项目联系人（询问）：潘际平

项目联系方式（询问）：0572-5129357

质疑联系人：王先生

质疑联系方式：0572-5129357

2.采购代理机构信息

名    称：华诚工程咨询集团有限公司

地    址：安吉县祥溪景观商城2号楼

传    真：/

项目联系人（询问）：潘燕

项目联系方式（询问）：15157219851

质疑联系人：徐铭

质疑联系方式：13735867195

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：安吉县财政局

地    址：安吉县凤凰路凤凰五区188号

传    真：/

联系人：采监科王庭

监督投诉电话：0572-5807951

安吉县人民医院

华诚工程咨询集团有限公司

2025年07月10日

# 第二章  供应商须知

- 前 附 表

| 序号 | 内容与要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2025年度安吉县人民医院及院区零星工程定点服务商采购项目 项目编号：HCFSCS-2025007 |
| 2 | 采购数量及单位：详见第三章 |
| 3 | 采购资金来源：预算内资金，已落实； 付款方式：采购人自行支付。 |
| 4 | 磋商报价及费用： 1）本项目应以人民币报价； 2）不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用； 3）采购代理费用由成交供应商支付，收费标准为：收费额按最高限价计算，100万（含）以内的按1.5%，100-500万（含）的按0.8%，差额定律累进法计算，不足人民币6000.00元，按6000.00元收取。 |
| 5 | 供应商资格要求：见采购公告第二条 |
| 6 | 磋商保证金：不收取 |
| 7 | 现场踏勘： 不集中组织，供应商可自行前往，踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。疫情期间供应商进行现场踏勘请做好防护措施并按照政府相关规定进行 |
| 8 | 质疑与投诉 （1）供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 （2）质疑和投诉需按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定，范本在浙江政府采购网中“下载专区”内下载，质疑时供应商需在法定质疑期内一次性提出针对同一采购环节的质疑。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章 3.质疑受理： 质疑受理人：徐铭，联系方式：13735867195，供应商须将书面质疑函邮寄至安吉县昌硕街道齐云路625号余墩社区综合服务中心五层西面华诚工程咨询集团有限公司安吉分公司。 |
| 9 | （1）响应文件的制作及组成： 响应文件分资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分。 （2）响应文件的编制： 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政采云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。 （3）响应文件的形式： ☑电子响应文件（包括“电子加密响应文件”1份和“备份响应文件”1份，在响应文件编制完成后同时生成）。 “电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件；“备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件，其他方式编制的备份响应文件无效。 （4）响应文件份数： “电子加密响应文件”（必须提交）：在线上传递交一份； “备份响应文件”（不强制提交）：密封包装后在响应文件递交截止时间前邮寄至安吉县祥溪景观商城2号楼2楼华诚工程咨询集团有限公司安吉分公司，联系人：潘燕，联系电话：15157219851，数量为U盘一份。 |
| 10 | 响应文件的上传和递交： （1）“电子加密响应文件”的上传、递交： 供应商应在磋商响应截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传递交至“政采云平台”，否则响应文件无效。 “电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。 （2）“备份响应文件”的密封包装、递交(备份响应文件的提交不做强制要求)： 供应商在“政采云平台”完成“电子加密响应文件”的上传递交后，还可以在响应文件递交截止时间前递交以介质（U盘）存储的“备份响应文件”（一份）； “备份响应文件”应当密封包装，并在包装上标注磋商项目名称、供应商名称并加盖公章，没有密封包装或者逾期送达的“备份响应文件”无效； 通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“备份响应文件”自动失效。响应文件递交截止时间前，供应商仅递交了“备份响应文件”而未将“电子加密响应文件”成功上传至“政采云平台”的，其响应文件无效。 |
| 11 | 响应文件递交地点及截止时间： 地点：通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线递交响应 时间：2025年07月23日下午14:00 |
| 12 | 磋商会议时间和地点： 地点：通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线磋商 时间：2025年07月23日下午14:00 供应商应准时在线参加。 |
| 13 | 电子加密响应文件的解密和异常情况处理： （1）磋商时间到，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。 （2）通过“政采云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密的，供应商如按规定递交了“备份响应文件”的，以“备份响应文件”为依据（由采购组织机构按“政采云平台”操作规范将“备份响应文件”上传至“政采云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效），否则视为响应文件撤回。 （3）响应文件递交截止时间前，供应商仅递交了“备份响应文件”而未将电子加密响应文件上传至“政府采购云平台”的，响应文件无效。 |
| 14 | 可中止电子交易活动的情形 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子 交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动： （1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； （2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的； （3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的； （4）病毒发作导致不能进行正常操作的； （5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购 |
| 15 | 评审办法： 详见本磋商文件第四章 |
| 16 | 成交候选人: 经评审排名第一的供应商即为第一成交候选人，排名第二的为第二成交候选人……其他供应商成交候选资格依此类推 |
| 17 | 成交公告及成交通知书： 采购人依法确定成交供应商2个工作日内，发出成交通知书。 同时成交公告发布于浙江政府采购网 (http://zfcg.czt.zj.gov.cn/) 、安吉县公共资源交易网（http://www.ajztb.com），成交公告期限为1个工作日 |
| 18 | 履约保证金：不收取。 |
| 19 | 成交通知书发出后30天内，成交供应商和采购人签订政府采购合同。 |
| 20 | 信用记录查询：依据财库[2016]125号文件执行 查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 时间：提交首次响应文件截止时间前3年内； 查询记录和证据的留存：网站查询，打印留存。 使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其资格审查不通过。 |
| 21 | 政府采购政策执行：（本项目为专门面向中小企业采购，执行以下第1）条）根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。为本项目提供服务的企业按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）的所属行业分类为建筑业。 1）本项目为专门面向中小企业采购，提供服务的供应商非中小企业的，资格审查不通过；符合上述条件的中小微型企业应按照磋商文件附件的格式要求在资格文件中提供《中小企业声明函》； 符合上述条件的中小微型企业应按照采购文件附件的格式要求提供《中小企业声明函》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品和服务的投标价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体6%的投标价格扣除。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。 |
| 22 | 节能环保要求（本项目不适用）： 根据财政部、国家发改委最新一期“节能产品政府采购清单的通知” （以下简称“节能清单”），本项目如需采购节能清单中的政府强制采购的节能产品，供应商所投的相应产品须为列入最新一期节能产品政府采购清单的产品，并且提供该产品所在的节能产品政府采购清单页，注明页码，否则投标无效。（注：在最新一期节能清单发布之后开展的政府采购活动，执行最新一期节能清单。在此之前已经开展但尚未进入评审环节的政府采购活动，执行上期或最新一期节能清单。） 供应商提供产品如是环境标志产品，应列入财政部、环保部联合印发的《关于调整环境标志产品政府采购清单的通知》中公布的清单。注：施行优先采购的产品按照优先采购执行。（需提供该产品所在的环保或节能产品政府采购清单页及有关部门的证明文件 |
| 23 | 磋商注意事项： （1）成交后，供应商拒绝签订合同的，采购人可以依法按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。供应商成交后拒绝签订合同的，应按预算金额的2%对采购人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补采购人损失的，供应商应继续承担超过部分的损失。 （2）存在下列行为的，采购人将其失信行为上报政府采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开： 中标或者成交后，拒绝签订政府采购合同的； 响应文件有效期内撤销响应文件的。 |
| 24 | 响应文件有效期：90天（日历天） |
| 25 | 供应商注册： 未注册加入“浙江省政府采购供应商库”的供应商，应当按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定进行注册登记（网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。一旦被确定为中标候选供应商的，应当在发出成交通知书前按规定进行注册申请，否则，采购人将拒绝向其发出成交通知书。 |
| 26 | 纸质版投标文件（响应文件）的提供：中标（成交）供应商应在中标（成交）公告发出后三天内提供与在线投标（响应）文件一致的纸质版响应文件及在线询标答复函、最终报价表等，共一式五套。具有电子签章或单位公章，提交给采购代理机构作为各单位资料存档使用。中标（成交）供应商应确保纸质版资料与在线电子版资料的一致性，否则导致后期纠纷的责任由中标（成交）供应商自行承担。 |
| 27 | 特别说明： 本表与采购文件其他部分内容不一致的，以本表为准。本采购文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |

- 一、适用范围

仅适用于本次竞争性磋商采购所叙述的工程、货物和服务。

- 二、定义

1、“采购人”系指安吉县人民医院。

2、“采购代理机构”系指华诚工程咨询集团有限公司。

3、“供应商”系指向采购代理机构提交磋商响应文件的供应商。

4、“服务”系指按竞争性磋商文件要求提供的本项目所有工作内容。

5、“招标采购单位”系指组织本次磋商的“采购代理机构”和“采购人”

- 三、供应商的资格要求

符合竞争性磋商公告第二条供应商资格要求。

- 四、磋商费用

无论竞争性磋商过程和结果如何，供应商自行承担与磋商响应有关的全部费用。

- 五、竞争性磋商报价

1、竞争性磋商报价以折扣率报价（以百分比形式表示），最终结算以人民币为结算货币。

▲2.磋商响应文件中只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

▲3、磋商报价分二轮进行，首次报价在响应文件中体现；最终报价由各供应商在规定的时间内在政采云平台在线完成；政采云平台在线报价操作失败的，供应商应及时联系采购代理机构，通过指定的电子邮箱提供。指定邮箱：13735867195@163.com。

因本项目采用竞争性磋商方式，供应商最终报价与其响应文件中的初次报价不一致的，成交单价按最终报价总价与初次报价总价同比例变动计算。

4、供应商应按竞争性磋商文件的要求认真填写相应材料，磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

5、供应商应充分考虑因各种原因可能发生的费用。对没有填报的费用，采购人认为所有费用已包含在总价中，除合同条款另有规定外，不得进行调整。

6、供应商对竞争性磋商文件里有关磋商报价的全部内容应仔细确认，若有个别异议，应在磋商前提出修改意见，否则视同全部确认。

7、投标（响应）报价必须合理，经评委认定为明显不合理的报价将被取消中标（成交）资格。

评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，要求投标人在评审现场30分钟内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。

如果投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中记录。

- 六、磋商保证金

不收取。

- 七、履约保证金

不收取。

- 八、质疑和投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)的规定，供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人和采购代理机构提出询问，采购人和采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

1、供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑起算日期如下：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

3、质疑和投诉需按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定，范本在浙江政府采购网中“下载专区”内下载，质疑时供应商需在法定质疑期内一次性提出针对同一采购环节的质疑。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程和成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

4、供应商一旦递交了响应文件，即被视为接受了本采购文件的所有内容，对采购文件无任何异议。

- 九、采购文件的澄清与修改

提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或修改，澄清或者修改的内容作为采购文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取采购文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交响应文件截止时间。

- 十、响应文件有效期

1、响应文件从磋商之日起，有效期为90天。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的供应商不能修改磋商响应文件。

4、响应文件有效期内，供应商撤销其响应文件的，采购人将其失信行为上报政府采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开。

- 十一、响应文件的组成

1、供应商应仔细阅读竞争性磋商文件中的所有内容，按照磋商文件及采购服务要求，详细编制响应文件。并对磋商文件的要求做出实质上的响应。未实质上响应的响应文件将可能导致被拒绝，但允许报价在满足并优于采购要求的前提下出现的微小差异。

2、供应商必须按竞争性磋商文件的要求提供相关技术文件、资料，包括采用的计量单位，并保证响应文件的正确性和真实性，响应文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其磋商的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

3、响应文件的组成

3.1资格证明文件

（1）磋商申请函（格式见附件）；

（2）法人营业执照副本、组织机构代码证副本及税务登记证副本或“三证合一”的营业执照或“五证合一”的营业执照副本复印件及特定资格资质证书复印件；

（3）法定代表人身份证明书和授权委托书（格式见附件）；

（4）中小企业声明函。（注：本项目为专门面向中小企业采购，投标供应商非中小企业的，资格审查不通过；符合上述条件的中小微型企业应按照磋商文件附件的格式要求在资格证明文件中提供《中小企业声明函》）。

（5）残疾人福利性单位声明函（如投标人为残疾人福利性单位）；

（6）监狱企业相关证明材料（如投标人为监狱企业）；

以上资格证明文件完整上传至系统内基本资质部分。

3.2商务技术文件

（1）磋商声明书（格式见第六章）；

（2）供应商情况一览表（格式见附件）；

（3）项目负责人情况表（格式见附件）；

（4）项目管理班子配备情况表（格式见附件）；

（5）体系认证；

（6）同类项目（成功案例及业绩）实施情况一览表（格式见附件）；

（7）商务响应表（格式见附件）；

（8）对现状的了解及存在问题的分析；

（9）本项目重难点分析及解决措施；

（10）项目实施方案；

（11）项目施工进度保证措施；

（12）项目施工质量保证措施；

（13）安全文明施工方案；

（14）应急处理预案；

（15）垃圾处置方案和措施；

（16）服务承诺；

（17）施工机械的选用及配置合理性；

（18）技术响应表（格式见附件）；

（19）事件承诺；

（20）投标人需要说明的其他内容（未尽事宜可按评分细则部分制作）。

3.3报价文件

（1）初次报价表（格式见第六章）；

（2）报价明细表（格式见第六章）；

（3）其他（格式自拟）；

（4）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

以上磋商响应文件组成内容中的复印件均须CA签章。

4、响应文件内容填写及说明

供应商应按照3.1、3.2、3.3所列出的（内容及格式仅供参考）逐一组成响应文件并制作成册。

以上涉及所有资料复印件真实性由供应商自负，如发现弄虚作假，将取消磋商资格，已成交的取消成交资格，并按有关规定处罚。

- 十二、响应文件编制（电子交易）

1、本项目通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线响应（电子交易）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求编制并”加密响应文件。

2、供应商应当按照本章节“响应文件的组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制响应文件。

3、本采购文件中有提供格式的，供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的或采购文件要求提供相关证明的，还需后附相关证明材料），未提供格式的，请各供应商自行拟定格式，加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

4、响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

5、响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

6、供应商没有按照本采购文件内“响应文件的组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是供应商的风险，由此造成的一切后果由供应商自行承担。

7、响应文件的签章

7.1响应文件的签章见《前附表》；

7.2响应文件应由供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并加盖供应商公章。

7.3参与在线响应时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

8、响应文件的形式

8.1响应文件的形式：见《前附表》；

8.2“电子加密响应文件”：“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。

8.3“备份响应文件”：“备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份响应文件”视为无效的“备份响应文件”。

9、响应文件的份数

响应文件的份数：见《前附表》。

- 十三、响应文件的递交

1、响应文件的上传、递交

响应文件”的上传、递交：见《前附表》。

2、“电子加密响应文件”解密和异常情况处理

“电子加密响应文件”解密：见《前附表》。

3、响应文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在响应截止时间前完成响应文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。响应截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。响应截止时间后递交的响应文件，“政采云平台”将予以拒收。

3.2响应截止时间后，供应商不得撤回、修改《响应文件》。

4、响应文件的备选方案

供应商不得递交任何的备选（替代）方案，否则其响应文件将作无效处理。与“电子加密响应文件”同时生成的“备份响应文件”不是备选方案。

5、响应截止期

5.1供应商应按前附表规定的时间、地点将“电子加密响应文件”上传至“政采云平台”，响应截止时间后递交的“电子加密响应文件”，“政采云平台”将予以拒收。

5.2供应商应按前附表规定的时间、地点将“备份响应文件”递交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的“备份响应文件”。

5.3采购人可以按本须知规定以补充通知的方式，酌情延长递交响应文件的截止日期。在上述情况下，采购人与供应商以前在响应截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的响应截止期。

- 十四、无效响应文件

发生下列情况之一的响应文件被视为无效：

1、在采购文件规定的递交截止时间以后送达的响应文件；

2、响应文件递交截止时间前，供应商仅递交了“备份响应文件”而未将电子加密响应文件上传至“政府采购云平台”的，响应文件无效。

3、与采购文件有重大偏离的响应文件；

4、磋商时供应商法定代表人（或授权代表）未在线参加磋商的；

5、不具备磋商文件中规定的资格条件要求的；

6、中小企业声明函出现填写错误的，按以下情形处理：

（1）中小企业声明函的行业填写错误，错填为“采购文件确定的行业”或未填写行业全称经资格审查小组认定为明显笔误的，可以要求投标人（供应商）在一定的时间内进行澄清，澄清后符合中小企业情形的，可予以认定为中小企业：

（2）投标人（供应商）填写的行业不是采购文件明确的行业的，如采购文件明确的行业类型是租赁和商务服务业，投标人（供应商）填写为制造业或其他行业，则作资格审查不通过处理（无效投标）。

（3）中小企业声明函的类型和数据有矛盾，类型正确但数据错误的，投标人对填报的数据来源能作出合理解释的，可予以认定为中小企业：

（4）投标人（供应商）填写的类型错误，大型企业填写为中型、或小型、或微型企业的，中小企业声明函无效；

（5）投标人（供应商）填写的类型错误，小型企业填写为中型（或微型）企业的但不影响中小企业政策的，可以要求投标人（供应商）在一定的时间内进行澄清，澄清后符合中小企业情形的，可予以认定为中小企业；

除上述情形外的其他错误情形，由资格审查小组按以上处理方式集体讨论决定。

7、在电子交易中，出现以下情形的，相关供应商的响应文件均无效：

(1)不同投标人（供应商）的电子投标文件（响应文件）上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序本系统别号等硬件信息相同的;

(2)上传的电子投标文件（响应文件）若出现使用本项目其他投标人（供应商）的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标人（供应商）的电子印章的;

(3)不同投标人（供应商）的投标文件（响应文件）的内容存在三处(含)以上错误一致，且无法合理解释的;

(4)不同投标人（供应商）联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致，且无法合理解释的。

出现以上情况，评标委员会应当要求其在合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标或者无效响应处理。

8、不符合法律、法规和本采购文件规定的其他实质性要求的。

- 十五、确定成交供应商方法

在质量与服务均能满足采购项目要求的前提下，以综合得分由高到低的原则确定成交供应商，详细的磋商程序见竞争性磋商文件第四章内容。

- 十六、授予合同

1、授予合同的依据

招标采购单位签发的成交通知书；

磋商文件、磋商文件的修改及补充通知（函）；

响应文件和磋商时供应商作出的书面澄清、说明、纠正、承诺等；

2、合同签订

2.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内签订合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现成交结果和磋商承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.2成交供应商有拖延、拒签合同的或有弄虚作假情况的，将被取消成交资格，给采购人造成的损失应予以赔偿，同时采购人可以与根据评审报告推荐的顺序与排位在成交供应商之后下一成交候选供应商签订合同，以此类推。

3.采购人如不与成交供应商订立合同，或者采购人、成交供应商订立背离合同实质性内容的协议，由政府有关部门责令改正，同时依法承担相应法律责任。

4.签订合同后2个工作日内，采购人应及时在政采云平台进行合同备案。

- 十七、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、 公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 十八、终止采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、除相关规定情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购最高限价的供应商不足3家的。

# 第三章  磋商项目服务内容及要求

本技术要求适用于《2025年度安吉县人民医院及院区零星工程定点服务商采购项目》的采购，是采购人为该项目的供应商提出的技术规范要求，为供应商完成响应文件的依据。本章所提出的内容为本项目的最低要求，供应商必须认真阅读以下内容，以免造成磋商损失。

- 一、项目概况

1、项目编号：HCFSCS-2025007

2、项目名称：2025年度安吉县人民医院及院区零星工程定点服务商采购项目

3、服务内容：

| 标项 | 名称 | 内容 | 数量 | 预算（万元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项一 | 2025年度安吉县人民医院及院区零星工程定点服务商采购项目 | 本项目为2025年度安吉县人民医院及院区零星工程定点服务商采购项目，主要安吉县人民医院及下属于院区内工种较单一的日常的临修、抢修、修补、小型装修改造工程工作。以采购人的工作需要调度，具体详见采购需求。 | 1项 | 95 |
| 标项二 | 2025年度安吉县人民医院及院区零星工程定点服务商采购项目 | 本项目为2025年度安吉县人民医院及院区零星工程定点服务商采购项目，主要安吉县人民医院及下属于院区内工种较单一的日常的临修、抢修、修补、小型装修改造工程工作。以采购人的工作需要调度，具体详见采购需求。 |  | 95 |
| 备注 | 1、本项目年总预算为190万元/年，其中标项一预算为95万元/年，含安吉县人民医院75万元/年，下属院区20万元/年，标项二预算为95万元/年，含安吉县人民医院标项一为75万元/年，下属院区20万元/年，下属院区包括昌硕院区、递铺院区、鄣吴院区及天子湖院区。 2、本项目所有标项，投标人可兼投不可兼中；投标人参投二个及以上标项的，在前一个标项中被推荐为第一中标候选人的，不再被推荐为后续标项的中标候选人；开标评标顺序按标项顺序进行。 3、本项目以折扣率报价，折扣率不得大于100%，否则磋商无效。工程结算价款按照经审计单位审核认定的标准工程造价与折扣率确定，工程结算价款=审计单位审核认定的标准工程造价×折扣率。 4、本项目服务期：1年，自签订合同之日起算，合同期满或结算金额达预算金额后合同终止。。 4、报价包括完成上述内容所必须的人工费、材料费、机械费、管理费、税金、利润、招标代理费等项目实施所需的一切费用。 |  |  |  |

- 二、服务内容及要求（适用标项一、标项二）

1、服务内容：2025年度安吉县人民医院及院区零星维修承包单位选择，具体内容按采购人需要实施，并分项审计结算。

零星维修服务指院区内工种较单一的日常的临修、抢修、修补、小型装修改造工程工作。具体以采购人的工作需要调度。

2、具体实施内容在合同实施期内由采购人按需另行通知。除完成现场维修工作外，工作内容还包括与本次维修有关的以下内容：

（1）采购人根据维修改造工程情况要求供应商完成的其他工作和配合工作。

（2）负责工程竣工验收技术资料的汇总、整理、移交工作。

3、本工程施工、验收、材料的选用必须符合设计文件要求和现行的相关标准和技术规范。

4、本工程所使用的材料制造商或品牌尽量按医院在用的，否则应采用同档次及以上档次和品质的产品，并经采购人认可后实施。

- 三、施工质量目标（适用标项一、标项二）

1、符合设计要求，工程质量达到国家规定的验收合格标准，确保一次性验收合格。

2、供应商成交后必须严格按合同条款、施工图设计及审定的施工组织设计方案及相关施工规范、技术标准精心组织施工。

3、工程质量保修期：

单项工程10万元（不含）以下的工程项目，保修期根据工程类别按国家规定最低要求执行；零星维修项目若出现质量问题无条件免费修复。

未约定的工程内容的保修期按《建设工程质量管理条例》的规定。

建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。

- 四、施工工期（或进度）要求及其他 （适用标项一、标项二）

1、供应商根据各自的施工经验以及工程特点，现场提供的条件，同时充分考虑各种可能产生的不利因素，并结合企业自身实力，在响应文件中做出承诺，全部工作必须确保安全和质量，并满足招标人对工期和进度的要求。

2、成交人接到采购人通知（施工任务单）后，必须在1小时内到达现场处理问题；遇到紧急情况，须在15分钟内到达现场并紧急处理。要求派出的人数、专业、工种与施工内容相符，且有相应的施工经验和上岗证。

3、如未及时到场维修或未在按采购人要求的时间内完成，情节严重的，采购人可单方解除合同。

- 五、设备、材料供应（适用标项一、标项二）

本工作所需全部材料均由成交人负责采购（除非竞争性磋商文件及合同中另有约定）。主要材料均应有合格证或质保书，并经采购人的项目管理部门确认，但该确认并不能免除或减少成交人应负的任何质量责任。成交人若使用劣质建材施工，一经发现，采购人有权制止使用，甚至责令停工、返工或终止合同。无论采购人是否发现和制止，由于使用劣质建材施工所引起的责任均由成交人负责。

- 六、工程管理原则（适用标项一、标项二）

1、本工程承包范围内的工程项目，成交人未经采购人同意，一律不得分包、转包，成交人擅自分包、转包以违约论，一经发现立即取消成交人的承包资格，成交人应承担由此引起的一切经济责任和法律责任；成交人在平时的零星维修中必须做到：随叫随到，及时处理，文明服务。

2、在工程实施过程中，如发现成交人为挂靠单位，采购人可立即终止合同。成交人应承担由此引起的一切经济责任和法律责任。

3、成交人严格按照已确认的施工技术方案组织实施，并无条件接受采购人的项目管理部门的管理。

4、成交人在响应文件中确定的工程项目经理及项目管理班子人员，未经采购人同意，不得调换和撤离，本工程确定的成交人的项目管理班子成员，不得兼任其他工程职务并应完全到位。采购人有权要求成交人撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期、违法乱纪及造成严重安全事故和工程质量事故的项目班子的任何人员，直至项目经理本人。如项目班子成员被采购人撤换，按项目班子成员不到位处罚额度进行处罚，成交人不得姑息迁就，拖延撤换和有碍工程进展，否则，采购人有权单方面终止合同，并对由此造成的采购人损失，予以追究赔偿。

5、安全施工、文明管理：

（1）施工单位成交后服从当地政府有关部门在社会治安、综合治理、计划生育、交通管理、环境保护等的管理规定，成交人应设专职人员负责本条款的执行，采购人有权对此进行监督检查。

（2）响应文件中应有详细的施工安全措施和安全管理组织及配备专职负责人的说明和承诺，以确保安全生产。

（3）成交人在工程施工期间，必须配备专职用电管理员，全面负责施工用电的管理。

（4）成交人在施工全过程中，要认真做好材料和成品的保护，因失窃失火或其他原因而造成的损失均由成交人负责。凡由此而损及采购人利益时，成交人应负责赔偿采购人的损失。

（5）在工程施工过程中，因成交人原因造成的一切安全事故，由成交人承担全部经济责任和法律责任。

（6）成交人因自身施工而对相邻工程施工造成影响，由成交人采取措施解决，费用由成交人承担。

6、成交人应负责涉及本工程施工的其他配合工作。

- 八、工程款结算方式（适用标项一、标项二）

1、工程结算价款按照经审计单位审核认定的预算标准价与折扣率确定，工程结算价款=审计单位审核认定的预算标准价×折扣率，最终结算总价增加不得超过预算的10%。

2、根据《浙江省建设工程计价依据（2018版）》和工程实施当期《湖州市建设工程造价信息》所对应的市场信息价计算，管理费及利润费率按《浙江省建设工程计价依据（2018版）》相应的中值计取。施工组织措施费仅计安全文明施工费和二次搬运费，按中值计取，其中文明施工费统一按市区工程考虑。规费按规定计取，税金按增值税（按一般计税方法）计取，费率按9%计取。人工与材料按工程实施当期《湖州市建设工程造价信息》及《浙江造价信息》所对应的市场信息价计算。注：根据现场施工难易程度及工程量大小，可另行协商议价，价格在现场确认单中明确。

以上编制依据除定额规范在合同实施期间不调整外，其他如国家、行业主管部门和地方其他有关工程造价主管部门发布新的造价政策及规定的，按最新的文件执行。

4、如信息价中没有主要材料价格，则由采购人和成交人通过市场调查后，根据市场价格进行确认。

5、单日人工工资仅用于纯人工维修（零星用工）费用结算且仅使用人工工资时需先经采购人同意后并在完成工作后由采购人及监理人员签字确认，不分工种，均为含税单价，1个工日为8小时，4小时以内为0.5个工日，超过4小时的为1个工日，该费用为固定单价，1个工300元/工日，0.5个工日150元，计量由现场确认签证。

6、其他说明

▲图纸中无法计算的工程量必须经过现场签证，做好原始记录，并提供现场照片（施工前、中、后至少三张照片）、影像等原始资料，未做现场签证及相应原始资料记录的工程量不予认可。

▲根据我单位相关规定，单项投资估算金额3万元人民币(不含)以上的，经“三重一大”决策后启动。供应商在接到项投资估算金额3万元人民币(不含)以上的，必须报采购人，由采购人经“三重一大”决策后再施工，否则工程量不予认可。

- 九、商务要求表（适用标项一、标项二）

| ▲服务期限 | 服务期：1年，自签订合同之日起算，合同期满或结算金额达预算金额后合同终止。 |
| --- | --- |
| ▲工期及施工地点 | 工期：单个项目工期以采购人出具的书面派工单为准，按采购人通知单要求。 地点：采购人指定地点 |
| ▲响应时间 | 接到采购人通知后1小时内到达现场查看并处理，遇到紧急情况，须在15分钟内到达现场并紧急处理。 |
| ▲人员配备 | 供应商项目管理机构必须配备项目负责人、施工员及专职安全员，其中专职安全员必须为安全考核C类证书。 |
| ▲质量标准 | 合格。 |
| ▲付款方式 | 根据浙财采监[2022]3号文件，本项目以人工投入为主，实行按季度定期结算支付。成交人每季度上报一次工程量，工程价款经审计单位审计并出具有效的审计报告之日起7个工作日内，由采购人付清。 |
| ▲磋商报价 | 报价包括完成上述内容所必须的人工费、材料费、机械费、管理费、税金、利润、招标代理费等项目实施所需的一切费用。 |
| ▲事件承诺 | 1、遇到突发事件应严格按照采购人要求及时处理，供应商承诺因未按采购人要求及时处理由此产生的一切事故责任由成交人承担，同时采购人按考核标准作出相应处罚；情节严重的，采购人有权单方面解除合同。 2、单个项目委派按采购人规定时间内完成单个项目的派工单内所有工作内容，供应商承诺愿意承担因未按采购人要求的时间完成相应工作内容采购人以考核标准作出的相应处罚；情节严重的，采购人有权单方面解除合同。 以上两项在响应文件中分别做出承诺，否则响应无效。 |
| ▲退出机制 | 服务期届满，成交供应商应对所有设备设施进行全面检修，更换好所有问题零部件，并如实记录所有情况，连同所有文件档案、资料等及时移交采购人，并与后续站区管理人员做好对接，提醒应注意的事项。 |
| 服务要求 | 成交供应商应派具有丰富经验的工作人员进行服务。 |

- 十、其他要求

1、本采购文件所提出的是最低限度的技术要求，并未对所有技术细节作规定，也未充分引述有关规范和标准的相关条款，供应商应保证提供符合本采购文件和国家有关标准要求的优质产品和服务。

2、成交供应商应承担招标范围内所有工作的一切费用和风险。

3、每个供应商只允许提交一种报价，任何情况下有选择的方案或报价将不予接受。

本采购文件中带“▲”的条款为主要条款，供应商必须在响应文件中全部作出响应，否则将作无效标处理。

为了更好地实现采购目标，磋商小组可以修改竞争性磋商文件，对采购需求、合同草案作出实质性变动，并以书面形式通知所有参加磋商的供应商。供应商收到修改采购文件的通知后，可以决定是否继续参加磋商活动，如果供应商决定不继续参加磋商，保证金无息退还。

# 第四章  磋商原则和程序

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等要求，遵循公开、公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则，制定本评审办法。

- 一、开启响应文件

1、采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政采云平台”组织磋商、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。

2、供应商法定代表人或法定代表人授权代表必须在线出席磋商会议。供应商因未在线出席磋商会议而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

3、磋商时间到，采购代理机构将向各供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。

4、通过“政采云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密的，供应商如按规定递交了“备份响应文件”的，以“备份响应文件”为依据（由采购代理机构按“政采云平台”操作规范将“备份响应文件”上传至“政采云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效），否则视为响应文件撤回

- 二、磋商小组

1、本项目磋商小组依法由3人（含）以上奇数的人员组成，磋商小组对响应文件进行审查、质疑、评估和比较。

2、磋商期间，供应商法人代表或授权委托人必须在线，负责解答有关事宜。

3、磋商过程应严格保密，磋商小组及有关工作人员应严格遵守纪律，不得泄露任何磋商信息。

- 三、竞争性磋商原则与方法

1、磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2、未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

3、在磋商期间，供应商不得向磋商小组成员询问磋商情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动。

4、在磋商过程中，磋商小组成员不得与供应商私下交换意见，在竞争性磋商工作结束后，凡与磋商情况有接触的人不得将磋商情况扩散出磋商小组成员之外。

5、采购人、采购代理机构不得向磋商小组中的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

- 四、磋商程序

1、响应文件解密后，磋商小组将依法对供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和资信技术的评审工作。

2、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

3、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

4、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

5、磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

6、磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。初次报价不公开。

7、已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

8、根据《关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》财库〔2015〕124号）以及《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》（财库〔2014〕214号）规定：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

9、经磋商确定最终采购需求后，由磋商小组根据采购文件规定的评分办法对响应文件的技术资信部分进行评分。

10、磋商小组在磋商结束后，要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。超过规定时间提交的报价无效。

11、供应商在规定的时间内提交最终报价，代理机构协助计算供应商的价格得分。

12、采购代理机构协助磋商小组汇总计算各供应商综合得分。

13、磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合相关规定情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

14、磋商小组通过电子交易平台向采购人及其委托的代理机构提交评审报告。同时打印纸质评审报告签署后由采购代理机构保存。

15、评审结束后，代理机构通过电子交易平台或发送邮件形式向各供应商公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

16、磋商会议结束。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

- 五、磋商文件的澄清

1、供应商对磋商文件如有疑义的，应在规定的答疑时间内以书面形式告知采购人，以便及时对磋商文件作出澄清。

2、在磋商期间，磋商小组有权要求供应商对其提交的文件资料进行澄清。供应商应派授权代表和有关专业人员接受询问，并对有关内容进行澄清。

3、对在澄清中涉及到的商业秘密，磋商小组成员及参加磋商的有关工作人员负有保密责任。

4、磋商小组以书面形式对磋商文件作出的修改或补充，与磋商文件具有同等法律效力。

- 六、确定供应商办法

1、本项目由采购人确定成交供应商。

2、本次评审采用综合评分法，即在质量和服务均能满足竞争性磋商文件实质性要求且综合得分由高到低的原则确定成交供应商。

3、磋商结束后，磋商小组拟制评审报告。

4、采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告交采购人确认。

5、采购人在收到评审报告后5个工作日内对评审结果进行确认。

6、采购人确定成交供应商后2个工作日内，采购代理机构在相关网站上发布成交公告，同时发出成交通知书

- 七、综合评分法（适用标项一、标项二）

为公正、公平、科学地选择成交供应商，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

（一）总则

本次评审采用综合评分法，总分为100分，其中价格分20分、技术商务资信分80分。合格供应商的评标得分为各项目汇总得分，成交候选供应商资格按评标总分由高到低顺序排列，评标总分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评标总分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。排名第一的供应商为第一成交候选供应商，排名第二的供应商为第二成交候选供应商，其他供应商的成交候选资格依此类推，评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

（二）价格分（20分）

1、价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且价格最低的磋商报价（折扣率）为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/磋商报价）×20%×100（保留两位小数）

注：计算以最终报价为依据，最终报价超控制价的响应文件无效。

2、政府采购政策执行：

2.1本项目为专门面向中小企业采购，提供服务的供应商非中小企业的，资格审查不通过；符合上述条件的中小微型企业应按照磋商文件附件的格式要求在资格文件中提供《中小企业声明函》；

2.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号），对小型或微型企业参加投标且投标产品（或服务）为小型或微型企业生产（提供服务）的，价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评分。小型、微型企业以联合体参加投标的，联合体协议中约定，小型、微型企业产品的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系，否则不予价格扣除。

投标产品生产企业（提供服务的企业）按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业。响应文件中必须提供《中小企业声明函》；

符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。

3、残疾人福利性单位视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

3.1残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

3.2同时提供以下所有证明材料的供应商被认定为残疾人福利性单位：

①提供《残疾人福利性单位声明函》；

②提供社保缴纳人员名单、录用的残疾人的《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证(1至8级)》复印件。

4、监狱企业视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

提供以下证明材料的供应商被认定为监狱企业：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

2、技术商务资信部分：80分

| 序号 | 评分内容 |  | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务资信、技术分 |  |  | 80分 |  |
| 1 | 对现状的了解及存在问题的分析 | 根据供应商对项目现状调查了解的全面性，存在问题分析透彻性，进行综合评分，分别给予6分、5分、4分、3分、2分、1分，本项未提供不得分。 | 0-6分 | 主观分 |
| 2 | 本项目重难点分析及解决措施 | 针对本项目服务过程中存在的难点、要点等问题进行分析，并针对性的提出相关技术措施。根据对项目难点要点分析、技术措施情况进行综合评分，分别给予6分、5分、4分、3分、2分、1分，本项未提供不得分。 | 0-6分 | 主观分 |
| 3 | 项目实施方案 | 供应商根据本项目实际情况，制定针对性项目实施方案：包括施工准备措施、实施步骤、施工工艺等进行综合评分，分别给予6分、5分、4分、3分、2分、1分，本项未提供不得分。 | 0-6分 | 主观分 |
| 4 | 项目施工进度保证措施 | 根据本项目整体工作阶段及任务划分是否合理、进度控制是否明确、关键时间节点把握是否科学准确等情况分别给予6分、5分、4分、3分、2分、1分，未提供不得分。 | 0-6分 | 主观分 |
| 5 | 项目施工质量保证措施 | 根据施工质量的控制措施、检验手段的科学性、可靠性，原材料、半成品的质量保证措施等情况分别给予6分、5分、4分、3分、2分、1分，未提供不得分。 | 0-6分 | 主观分 |
| 6 | 安全文明施工方案 | 根据安全文明施工方案的科学性、规范性、全面性、安全人员设置、安全防护措施、安全台账记录、安全责任承诺等方面评分分别给予6分、5分、4分、3分、2分、1分，未提供不得分。 | 0-6分 | 主观分 |
| 7 | 应急处理预案 | 供应商针对各类突发事件编制的应急响应方案（包括：应急情况分析及应急人员安排、应急响应时间及应急抢修处置措施），根据预案内容的详实性、合理有效性及可行性分别给予6分、5分、4分、3分、2分、1分，未提供不得分。 | 0-6分 | 主观分 |
| 8 | 垃圾处置方案和措施 | 拟定妥善处理建筑垃圾和混合垃圾的方案和措施，确保建筑垃圾和混合垃圾的处置符合城管、环保等各类职能部门的管理要求。根据垃圾处理方案的科学合理全面性等进行综合评价分别给予5分、4分、3分、2分、1分，本项未提供不得分； | 0-5分 | 主观分 |
| 9 | 服务承诺 | 根据各供应商提供的服务承诺方案（包含服务承诺、相应维护及服务措施），对招标要求及合同条款的响应性进行综合评分，分别给予5分、4分、3分、2分、1分，本项未提供不得分； | 0-5分 | 主观分 |
| 10 | 施工机械的选用及配置合理性 | 供应商为本项目提供的切割机、发电机、风镐机、平板振动机、小型货车、水泵、挖机设备、洒水车，每提供一种设备得1分，同种设备不重复得分，本项最多得8分。 提供相关设备的实物彩图及所有设备的购置发票（或租赁合同），车辆还需提供行驶证、保险等复印件。 | 0-8分 | 客观分 |
| 11 | 项目人员配备 | （1）项目负责人：6分 项目负责人具有市政公用工程注册建造师二级及以上的得3分，同时具有建筑工程注册建行师二级及以上的得3分，本项最多得6分。 （2）专业技术能力：6分 配备的人员中（除项目负责人外）具有建筑相关专业中级及以上工程师职称的得2分；具有机电相关专业中级及以上工程师职称的得2分；具有市政相关专业中级及以上工程师职称的得2分。 提供以上人员相关证书及近三个月内供应商为其缴纳的任意一个月的社保缴纳证明扫描件，一人多证不重复记分。 | 0-12分 | 客观分 |
|  |  | 投入本项目团队人员的综合水平，根据人员组成专业类别科学性、技术职称全面性、工作经验丰富性等方面评价进行综合评分，分别给予4分、3分、2分、1分，本项未提供不得分； 提供以上人员相关证书、工作经验证明及近三个月内供应商为其缴纳的任意一个月的社保缴纳证明扫描件。 | 0-4分 | 主观分 |
| 12 | 体系认证 | 供应商通过质量管理体系认证的得1分。 供应商通过环境管理体系认证的得1分。 供应商通过职业健康管理体系认证的得1分。 同时提供证书复印件和国家认证认可监督管理委员会官方网站有效的查询页面，缺一不得分。 | 0-3分 | 客观分 |
| 13 | 同类项目业绩 | 供应商自2021年1月1日（以合同签订日为准）具有同类项目业绩的每个得0.5分，最高得1分； 提供合同复印件。 | 0-1分 | 客观分 |

注：以上证明文件复印件均需CA签章，附在响应文件中；提供材料不真实、不完整或伪造证明材料的，后果自负。

（三）技术、商务分的计算

技术、商务分按照磋商小组成员的独立评分结果汇总数算术平均分计算，计算公式为：

技术、商务分=（磋商小组成员评分合计数）/（磋商小组组成人员数）

# 第五章 合同主要条款

项目名称：

项目编号：

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据           （项目名称）的磋商的结果，签署本合同。

一、服务内容

1、项目概况：2025年度安吉县人民医院及院区零星工程，预算金额为190万元/年，其中安吉县人民医院年度预算为150万元/年，下属院区40万元/年，下属院区包括昌硕院区、递铺院区、鄣吴院区及天子湖院区。

2、服务期 1年，自签订合同之日起算，合同期满或结算金额达预算金额后合同终止。。

二、合同金额

本合同折扣率为（大写：          ，小写：     ）。

三、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金

不收取。

六、转包或分包

1、本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、合同履行时间、履行方式及履行地点

1、履行时间：

2、履行方式：

3、履行地点：

4、项目负责人及证书编号：

八、付款方式及计价方式：

成交人每季度上报一次工程量，工程价款经审计单位审计并出具有效的审计报告之日起7个工作日内，由采购人付清。

1、工程结算价款按照经审计单位审核认定的预算标准价与折扣率确定，工程结算价款=审计单位审核认定的预算标准价×折扣率，最终结算总价增加不得超过预算的10%。

2、根据《浙江省建设工程计价依据（2018版）》和工程实施当期《湖州市建设工程造价信息》所对应的市场信息价计算，管理费及利润费率按《浙江省建设工程计价依据（2018版）》相应的中值计取。施工组织措施费仅计安全文明施工费和二次搬运费，按中值计取，其中文明施工费统一按市区工程考虑。规费按规定计取，税金按增值税（按一般计税方法）计取，费率按9%计取。人工与材料按工程实施当期《湖州市建设工程造价信息》及《浙江造价信息》所对应的市场信息价计算。注：根据现场施工难易程度及工程量大小，可另行协商议价，价格在现场确认单中明确。

以上编制依据除定额规范在合同实施期间不调整外，其他如国家、行业主管部门和地方其他有关工程造价主管部门发布新的造价政策及规定的，按最新的文件执行。

4、如信息价中没有主要材料价格，则由采购人和成交人通过市场调查后，根据市场价格进行确认。

5、单日人工工资仅用于纯人工维修（零星用工）费用结算且仅使用人工工资时需先经采购人同意后并在完成工作后由采购人签字确认，不分工种，均为含税单价，1个工日为8小时，4小时以内为0.5个工日，超过4小时的为1个工日，该费用为固定单价，1个工日300元，0.5个工日150元，计量由现场确认签证。

6、其他说明：

▲图纸中无法计算的工程量必须经过现场签证，做好原始记录，并提供现场照片（施工前、中后至少三张照片）、影像等原始资料，未做现场签证及相应原始资料记录的工程量不予认可。

▲根据我单位相关规定，单项投资估算金额3万元人民币(不含)以上的，经“三重一大”决策后启动。供应商在接到项投资估算金额3万元人民币(不含)以上的，必须报采购人，由采购人经“三重一大”决策后再施工，否则工程量不予认可。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及后续服务

1、乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2、乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在 小时内到达甲方现场。

十一、违约责任

1、甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之二十作为违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之十作为违约金。乙方超过约定日期 10 个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 20%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十二、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同履行地法院起诉。

十四、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

3、本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份，采购代理机构和监管部门各一份。

甲方：                           乙方：

地址：                           地址：

法定代表人：                     法定代表人：

电话：                           电话：

传真：                           传真：

开户银行：                       开户银行：

账号：                           账号：

邮编：                           邮编

注：本合同作为示范文本，具体以中标供应商与招标人所签定正式合同为准，合同内容不得违背本磋商文件实质性要求。。

# 第六章  响应文件格式

本章节内容提供部分响应文件格式，磋商文件中要求，但未提供格式的，须由供应商自行制作。

## 一、资格证明文件格式

### 1、资格证明文件的封面格式：

响应文件

（资格证明文件）

项目名称：

项目编号：

标项：

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

年   月   日

### 2、目录及内容

资格证明文件

（1）磋商申请函（格式见附件）；

（2）法人营业执照副本、组织机构代码证副本及税务登记证副本或“三证合一”的营业执照或“五证合一”的营业执照副本复印件及特定资格资质证书复印件；

（3）法定代表人身份证明书和授权委托书（格式见附件）；

（4）中小企业声明函。（注：本项目为专门面向中小企业采购，投标供应商非中小企业的，资格审查不通过；符合上述条件的中小微型企业应按照磋商文件附件的格式要求在资格证明文件中提供《中小企业声明函》）。

（5）残疾人福利性单位声明函（如投标人为残疾人福利性单位）；

（6）监狱企业相关证明材料（如投标人为监狱企业）；

以上资格证明文件完整上传至系统内基本资质部分。

#### （1）磋商申请函

磋 商 申 请 函

致                 ：

（供应商全称）   授权    （授权代表名称、职务、职称）     为本公司授权代表，参加贵方组织的  项目名称（项目编号）  ，（标项名称）      竞争性磋商有关活动，进行磋商。为此承诺如下：

1、 按照磋商文件要求制作并提交规定的电子档加密线响应文件1份、备份响应文件1份。

2、本项目负责人：        ；职务：        ；职称：        ；联系电话 :                。

3、保证遵守磋商文件中的有关规定和收费标准。

4、保证严格执行甲、乙双方所签的合同，并承担全部规定的责任义务。

5、我们已详细审查全部磋商文件，包括磋商补充文件（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

6、我们已对项目现场进行实地踏勘，充分了解项目要求。

7、愿意向贵方提供任何与该项目有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价成交的决定。

8、我方承诺已经具备招标文件规定的参加本项目政府采购活动的投标人应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）至本项目投标截止时间前，我方未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

9、我方承诺：最近三年我方无行贿犯罪行为，若我方成交，愿意接受社会监督和检察院调查。

10、本文件自磋商之日起 90 天内有效。

11、与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：              电话：              传真：

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：        ：

日期：

#### （2）法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

致                  ：

（法定代表人姓名）   系   （供应商名称）  的法定代表人，性别      ，职务

，联系电话          传真                ,联系地址                 ，邮编              。

特此证明

供应商名称（公章）

日期：  年   月  日

-------------------------------------------------------------------------------------

附法定代表人身份证复印件

#### （3）法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致                   ：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供应商）  的法定代表人，现授权委托（授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  项目名称， （项目编号）  （标项名称）      项目磋商，全权处理本次磋商活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的响应文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：   （签字）   性别 ：      年龄：         职务：

详细通讯地址：                        邮政编码：

电话：                    传真：

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

-----------------------------------------------------------------------------

授权代表身份证复印件

#### （4）中小企业声明函格式

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）   （标项名称 ）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于   （采购文件中明确的所属行业）  ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于   （采购文件中明确的所属行业）  ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

说明：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。为本项目提供服务的企业按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）的所属行业分类为建筑业。

2、投标人必须如实且规范填写本表格。如投标人提供的服务非中小企业的，资格审查不通过，投标无效；

3、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业

营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业

从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业

营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业;营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业

从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业;从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业;从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业

从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业

从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。

（七）仓储业

从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业

从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业

从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业

从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业

从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业

从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营

营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理

从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业

从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业

从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

#### （5）残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加               单位的	           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：提供社保缴纳人员名单、录用的残疾人的《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证(1至8级)》复印件。

#### （6）监狱企业声明函格式

监狱企业声明函

【非监狱企业的不用提供】

本企业郑重声明，参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关间想的通知》(财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为:

本企业为参加(项目名称:                         ) (项目编号:            )采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(盖章) :

日期:  年  月   日

附相关证明材料

监狱企业参加采购采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；

监狱企业:是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

## 二、商务技术文件格式

### 1、商务技术文件的封面格式：

响应文件

（商务技术文件）

项目名称：

项目编号：

标项：

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

年   月   日

### 2、目  录

（1）磋商声明书（格式见第六章）；

（2）供应商情况一览表（格式见附件）；

（3）项目负责人情况表（格式见附件）；

（4）项目管理班子配备情况表（格式见附件）；

（5）体系认证；

（6）同类项目（成功案例及业绩）实施情况一览表（格式见附件）；

（7）商务响应表（格式见附件）；

（8）对现状的了解及存在问题的分析；

（9）本项目重难点分析及解决措施；

（10）项目实施方案；

（11）项目施工进度保证措施；

（12）项目施工质量保证措施；

（13）安全文明施工方案；

（14）应急处理预案；

（15）垃圾处置方案和措施；

（16）服务承诺；

（17）施工机械的选用及配置合理性；

（18）技术响应表（格式见附件）；

（19）事件承诺；

（20）投标人需要说明的其他内容（未尽事宜可按评分细则部分制作）。

以上磋商响应文件组成内容中的复印件均须CA签章，提供材料不真实、不完整或伪造证明材料的，后果自负。

#### （1）磋商声明书

磋 商 声 明 书

致：                  ：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                        。

我           （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的      （项目名称）（标项名称）       项目的磋商，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其磋商项目的服务，我方就本次磋商有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的；

2、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3、我方此次向贵方提供的服务是         。

4、我方最近三年内的被公开披露或查处的违法违规行为有：           。

5、我方承诺：最近三年我方无行贿犯罪行为，若我方成交，愿意接受社会监督和检察院调查，若与我方承诺不符，可免除我方成交人资格。

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

供应商盖章：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

#### （2）供应商的情况一览表

供应商情况一览表

| 公司名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |
| 地址、邮编 |  |  |  |  |  |
| 主要业务范围 |  |  |  |  |  |
| 企业性质 |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |
| 生产经营场所规模（平方） |  |  |  |  |  |
| 公司领导班子构成情况 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 公司经理 | 总工程师 | 总经济师 | 总会计师 |
| 公司人员职称构成情况 |  |  |  |  |  |
| 人员总数（人） |  | 高级职称 | 中级职称 | 初级职称 | 其他 |
| 人员构成（%） |  | 管理人员 | 技术人员 | 后勤人员 | 其他 |
| 上年度末资产及负债情况 |  | 总资产 | 固定资产净额 | 流动资产 | 资产负债 |
| 企业概况 |  |  |  |  |  |

供应商全称：（公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年  月  日

说明：本表格可视情形添加或删减。除表格外，可另附文字、图片等情况加以说明。

#### （3）项目负责人情况表

项目负责人情况表

项目名称：

项目编号：

标项名称：

| 姓名 |  | 性别 |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文化程度 |  | 职称 |  | 职务 |  |
| 专业 |  | 专业年限 |  | 联系电话 |  |
| 拟在本项目中担任的岗位职务 |  |  | 通讯地址 |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| 实施地点 |  |  |  |  |  |
| 项目时间 |  |  |  |  |  |
| 担任职务 |  |  |  |  |  |
| 其他情况 |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人盖章：

年    月    日

所需证明资料根据评分标准附后

#### （4）项目管理人员配备情况表

项目管理人员配备情况表

项目名称：

项目编号：

标项名称：

| 项目名称： 项目编号： 标项名称： 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

所需证明资料根据评分标准附后

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

#### （6）供应商同类项目实施情况一览表

供应商同类项目实施情况一览表

项目名称：

项目编号：

标项名称：

| 序号 | 项目名称 | 项目实施时间 | 项目单位名称 地址及联系方式 | 项目合同金额（单位：万元） | 项目获 奖情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

所需证明资料根据评分标准附后

投标人盖章：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

#### （7）商务响应表

商 务 响 应 表

项目名称：

项目编号：

标项名称：

| 序 号 | 内容 | 磋商文件规范要求 | 响应文件对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：1、本表格为商务要求中除报价以外的其他要求，不填写视同完全响应磋商文件要求。此表可在不改变格式的情况下可自行制作。

2、备注栏填正偏离、负偏离或无偏离。

#### （8）技术响应表

技术响应表

项目名称：

项目编号：

标项名称：

| 项目 | 磋商文件要求 | 响应文件要求 | 偏离情况 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人盖章：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：填写采购文件中第三章采购需求技术规格要求响应情况，不填写视同完全响应磋商文件要求，如无偏离可写“无偏离”，如有偏离，请填写“正偏离”或“负偏离”，并说明偏离原因。

## 三、报价文件

### 1、报价文件的封面格式：

响应文件

（报价文件）

项目名称：

项目编号：

标项：

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

年   月   日

### 2、目  录

（1）初次报价表（格式见附件）；

（2）报价明细表（格式见附件）

（3）其他（格式自拟）；

（4)供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

#### 1）初次报价表格式

初 次 报 价 表

项目名称：

项目编号：

标项名称：

| 序号 | 项目内容 |  | 项目负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 磋商报价（折扣率） |  | 大写： |  |  |
|  |  | 小写 |  |  |

说明：

1、报价包括完成上述内容所必须的人工费、材料费、机械费、管理费、税金、利润、招标代理费等项目实施所需的一切费用。报价不得超预算。

2、本次报价根据相关规定和项目的实际情况自行报价。费用含与本项目有关的全部费用。

3、初次报价不公开。不提供此表格的将视为没有实质性响应磋商文件。

4、供应商报价以磋商现场的最后报价为准。

供应商全称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

#### 2、报价明细表

报价明细表

项目名称：

项目编号：

标项名称：

| 序号 | 费用项目名称、内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 |  | 项 | 1 |  |  |
| 6 |  | 项 | 1 |  |  |
| … |  | 项 | 1 |  |  |
|  | 税费 | 项 | 1 |  |  |
|  | 其他所有与本次采购有关的一切费用 | 项 | 1 |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |

供应商全称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

注：1、本表格仅提供了样表格式，供应商应根据实际情况自行编制；

2、最终合计金额必须包括实施本项目所需的一切费用，并与初次报价表中总价相一致。

- 四、其他文书、文件格式

评分表格式（评分内容参见第四章）

采购项目评分表

投标人名称：

| 评标内容及分值 |  | 投标人自评栏 |  |  | 专家评定栏 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 响应 程度 | 投标文件页码 | 自评分 | 专家 评定分 | 偏离 情况 | 扣分 理由 |
| 价格分（ 分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术商务资信分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |

本表格需参照第四章评分条款，认真填写，并附在相应文件目录后，方便评委评分时对照。