开化县居家社区养老服务网络建设项目

监理服务

公开招标采购文件

（采购编号：ZJHYZFCG2025-KH14）

采   购   人：开化县民政局

采购代理机构：浙江华耀建设咨询有限公司

二○二五年七月

目  录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知及前附表	7

A、投标人须知前附表	7

B、投标人须知	10

一、总则	10

二、招标文件	12

三、投标文件的编制	12

四、投标文件的递交	14

五、开标、评标和定标	15

六、合同授予	23

第三章  主要合同条款	24

第四章  采购需求	36

第五章  投标文件格式	41

- 第一章  招标公告

项目概况

开化县居家社区养老服务网络建设项目监理服务的潜在供应商应在政采云平台线上获取（下载）采购文件，并于2025年8月12日09:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况：

项目编号：ZJHYZFCG2025-KH14

项目名称：开化县居家社区养老服务网络建设项目监理服务

预算金额（元）： 627500

最高限价（元）： 578286

采购需求：

标项名称：开化县居家社区养老服务网络建设项目监理服务

数量：1项

预算金额（元）：627500

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件

备注：

合同履约期限：工程的监理服务期从签订合同之日起至工程通过竣工验收、竣工结算审计及缺陷责任期结束为止。缺陷责任期为2年（从工程竣工验收合格之日起计算）

- 本项目（否）接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的响应人；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购  ；

4.本项目的特定资格要求： ①须具备建设行政主管部门核发的有效的工程监理综合资质或房屋建筑工程监理乙级及以上资质；

②拟派总监理工程师具有注册在投标人单位的房屋建筑工程（专业）国家注册监理工程师资格，且无其他在监理项目以及社会保险证明（以社保部门提供的2025年4月、5月、6月本单位职工基本社会保险参保证明或缴费清单为准）。退休、提前退休，但年龄未达到注册师管理规定年龄的或军转人员等符合不再缴纳养老保险的须提供养老保险免缴证明；

③浙江省外企业须提供“浙江省建筑市场监管公共服务系统备案信息截图”或仍在有效期内的浙江省住房和城乡建设厅出具的《省外企业进浙承接业务备案证明》。

三、获取招标文件：

时间：  /  至2025年 8 月 12 日09:00时（北京时间） ，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点：政采云平台线上。

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年 8 月 12 日09:00时（北京时间）

投标地点（网址）：本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

开标时间：2025年 8 月 12 日09:00时（北京时间）

开标地点（网址）：开化县公共资源交易中心开标区(开化县凤凰南路2号5楼)

如认为需要，投标人可以选择递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章，且在投标截止时间前，通过邮寄或现场送达等方式送至指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。（邮寄收件地址：开化县龙顶西子城30幢二单元二楼  浙江华耀建设咨询有限公司  邮编：324300  收件人：浙江华耀建设咨询有限公司 方女士  联系电话：15257000034）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府采购网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4. 其他事项

4.1.质疑和投诉相关规定详见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令94令）。

4.2.投标说明

(1)本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。

(2)投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

(3)投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html）。

(4)投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为未提供投标文件，投标无效。投标截止时间后递交的投标文件，将被政采云平台拒收。

4.3.中小企业信用融资及电子保函

投标人中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请,也可通过登录浙江政务网-“衢融通”平台-【采购质押融资申请】。

投标人若有办理电子保函意向的可登录浙江政府采购网“浙江政采贷”（网址：https://jinrong.zcygov.cn，政府采购云平台金融服务中心）查看相关政策和服务方案。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：开化县民政局

地  址：开化县凤凰南路2号县政务服务中心

传  真：/

项目联系人（询问）：张玉琨

项目联系方式（询问）：13957033675

质疑联系人：曹群

质疑联系方式：0570-6523765

2.采购代理机构信息

名  称：浙江华耀建设咨询有限公司

地  址：开化县龙顶西子城30幢二单元二楼

传 真：/

项目联系人（询问）：方美晓

项目联系方式（询问）：15257000034

质疑联系人：徐郑佩

质疑联系方式：0570-6788993

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：开化县财政局政府采购监管科（采监科）

地  址：开化县永吉二路8号

传  真：/

联系人：江科

监督投诉电话：0570-6013637

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  投标人须知及前附表

- A、投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 须 知 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目概况 | 采购人：开化县民政局 采购内容：开化县居家社区养老服务网络建设项目监理服务（详见第四章《采购需求》） 项目编号：ZJHYZFCG2025-KH14 采购预算： 627500 元 最高限价： 578286 元 合同履约期限：工程的监理服务期从签订合同之日起至工程通过竣工验收、竣工结算审计及缺陷责任期结束为止。缺陷责任期为2年（从工程竣工验收合格之日起计算）。 |
| 2 | 信用查询 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： - 1.采购人或采购代理机构在开标当日将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等。 2.信用信息查询的截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； 3.使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 |
| 3 | 中小企业预留份额情况 | 1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件的规定，本项目（R是 □否）属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 2.预留给中小企业的采购份额占项目预算总额 100 % ，其中预留给小微企业的比例为 / %。 |
| 4 | 中小企业优惠措施 | - 1.项目属性:□货物类 ☑服务类 □工程类 - 2.中小企业划分标准所属行业根据《中小企业划型标准规定》执行。 3.采购标的名称：开化县居家社区养老服务网络建设项目监理服务，所属行业：其他未列明行业 4.根据财库〔2020〕46号的第十一条规定，中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。 5.根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。 6.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。” 本项目专门面向中小企业采购的标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 |
| 5 | 政府采购节能环保产品 | 本项目是否适用政府采购节能环保产品：□是 ☑否 投标产品若属于节能（环保）产品的，请提供财政部、生态环境部发布有效期内《环境标志产品政府采购品目清单》或财政部、发展改革委联合发布有效期内《节能产品政府采购品目清单》中的产品。 《采购需求》中要求提供的产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购产品的，投标人须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 6 | 是否允许进口产品 | □是 ☑否 |
| 7 | 是否允许转包与分包 | 转包：□是 ☑否 分包：□是 ☑否 |
| 8 | 是否接受联合体投标 | □是 ☑否 |
| 9 | 是否组织踏勘现场 | 投标人自行组织踏勘现场，费用自理。 |
| 10 | 答疑与澄清 | 投标人如对招标文件有异议，应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内，以书面形式向采购人提出，逾期不予受理。 |
| 11 | 投标有效期 | 投标文件提交截止日起90日内。 |
| 12 | 电子投标文件递交 | 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为未提供投标文件，投标无效。投标截止时间后递交的投标文件，将被政采云平台拒收。 |
| 13 | 联系方式 | 联系电话：15257000034 电子邮箱：121664220@qq.com |
| 14 | 投标材料形式、制作及 组成 | 1.供应商应准备投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 2.投标文件均由资格证明文件、技术商务文件、报价文件三部分组成。 3.如认为需要，投标人可以选择递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章，且在投标截止时间前，通过邮寄或现场送达等方式送至指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。（邮寄收件地址：开化县龙顶西子城30幢二单元二楼 浙江华耀建设咨询有限公司 邮编：324300 收件人：浙江华耀建设咨询有限公司 方女士 联系电话：15257000034） 4.中标人在领取成交通知书后需另行提供纸质版投标文件3份（一正二副）。 |
| 15 | 投标截止时间 | 2025年 8 月 12 日09:00时（北京时间） |
| 16 | 开标时间及地点 | 开标地点：2025年 8 月 12 日09:00时（北京时间） ###### 开标地点：开化县公共资源交易中心开标区(开化县凤凰南路2号5楼) |
| 17 | 投标人出席招标会议 | 本项目实行电子交易，投标人代表无须出席开标现场。 |
| 18 | 中标公告及中标通知书 | 在中标供应商确定之日起2个工作日内发布中标公告及《中标通知书》，中标公告发布网址：浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)。发布中标公告时同步公开评标委员会对每个投标人的《得分汇总表》情况；若中标人为中小企业的，中标结果同时公告《中小企业声明函》；公告期限为1个工作日。 |
| 19 | 履约保证金 | R本项目不收取履约保证金。 £合同签订时，中标人通过电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函向采购人交纳中标金额 / %的履约保证金。 ###### 供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1.供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2.在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3.在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。 |
| 20 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起30日内。 |
| 21 | 合同价格条款 | 固定费率合同，以中标价为基准，政策性变化均不允许调整，材料价差变动不准调整。项目监理费用结算=施工结算审定价×（中标价/2756.70万元） |
| 22 | 企业信用融资及电子保函 | 投标人中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请,也可通过登录浙江政务网-“衢融通”平台-【采购质押融资申请】。 投标人若有办理电子保函意向的可登录浙江政府采购网“浙江政采贷”（网址：https://jinrong.zcygov.cn，政府采购云平台金融服务中心）查看相关政策和服务方案。 |
| 23 | 重要提醒 | - 1.投标截止时间后，所有供应商均应当准时在线参加。在开标后登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行在线解密。在线解密投标文件时间为开标时间起30分钟内。 - 2.所有询标流程，均在线上完成，请各投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信。投标人的联系电话在投标当天保持通信畅通，因通信问题无法联系到投标人造成的后果由投标人自行承担。（请提前检查“政采云”内，关于“项目采购”的岗位权限是否已勾选上。如有问题，请致电400-8817190）。 3.带“▲”为必须满足的实质性内容。 4.本采购文件未尽事项按法律法规及行业主管部门文件执行。 |
| 24 | 合同公告时间 | 自政府采购合同签订之日起2个工作日内在浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)发布。 |

- B、投标人须知

- 一、总则

1.项目概况

1.1采购人：开化县民政局

1.2采购内容：开化县居家社区养老服务网络建设项目监理服务（详见第四章《采购需求》）

1.3项目编号：ZJHYZFCG2025-KH14

1.4采购预算： 627500 元  最高限价：  578286 元。

1.5合同履约期限：工程的监理服务期从签订合同之日起至工程通过竣工验收、竣工结算审计及缺陷责任期结束为止。缺陷责任期为2年（从工程竣工验收合格之日起计算）。

▲2.申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.2必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的响应人；

2.3落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购  ；

2.4本项目的特定资格要求： ①须具备建设行政主管部门核发的有效的工程监理综合资质或房屋建筑工程监理丙级及以上资质 ；

②拟派总监理工程师具有注册在投标人单位的房屋建筑工程（专业）国家注册监理工程师资格，且无其他在监理项目以及社会保险证明（以社保部门提供的2025年4月、5月、6月本单位职工基本社会保险参保证明或缴费清单为准）。退休、提前退休，但年龄未达到注册师管理规定年龄的或军转人员等符合不再缴纳养老保险的须提供养老保险免缴证明；

③浙江省外企业须提供“浙江省建筑市场监管公共服务系统备案信息截图”或仍在有效期内的浙江省住房和城乡建设厅出具的《省外企业进浙承接业务备案证明》。

3.投标费用

不论投标结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

●采购代理服务费由采购人支付，采购代理费另行协商。

招标代理费的收取标准：

| 服 费 务 类 率 型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |

收款账户信息如下：

开户名称：浙江华耀建设咨询有限公司开化分公司

开户银行：浙江开化农村商业银行股份有限公司营业部

账    号：201000158069369

▲4.投标委托

投标人代表无须出席开标现场，投标文件中的授权委托书须加盖单位公章。

5.关于中小企业参与政府采购活动的规定

5.1根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。

5.3根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.4小型、微型企业参加投标时，应提供《中小企业声明函》；监狱或戒毒企业参加投标时应提供《省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件》；残疾人福利性单位参加投标时应提供残疾人福利性单位声明函。

5.5专门面向中小企业采购的标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

▲5.6本项目专门面向中小企业采购，符合条件但不提供以上材料（中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明文件）的投标人作为投标无效处理。

▲6.特别说明

6.1供应商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有(且在有效期内)。

6.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.3招标文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按公平、合理的原则进行评判，但对同一条款的评判适用于每个投标人。

6.4投标文件对实质性条款必须做出承诺并能响应或优于招标文件的规定。投标文件的响应内容必须真实、明确、准确。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

7.解释权

本招标文件的《采购需求》、《评审办法》解释权归采购人，其余部分归采购代理机构。

- 二、招标文件

8.招标文件构成

8.1招标文件包括

第一章  招标公告

第二章  投标人须知及前附表

第三章  主要合同条款

第四章  采购需求

第五章  投标文件格式

8.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对招标文件做出实质性的响应。如果没有按照招标文件的要求提交全部投标文件或资料，没有对招标文件作出实质性响应，其风险应当由投标人自行承担。

9.招标文件的修改、澄清

9.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

9.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。

9.3不论采购人向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用信息发布网上公告形式，任何口头提问及答复一律无效。

- 三、投标文件的编制

10.投标文件的构成

▲投标文件均由资格证明文件、技术商务文件、报价文件三部分组成。投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

▲10.1资格证明文件

10.1.1包括但不限于以下内容：

（1）投标声明书（格式附后）；

（2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

（3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；

（4）相应的特定资格要求证明材料；

（5）拟派项目总监理工程师无其他在监理项目的承诺书

（6）拟派本项目监理机构主要人员一览表；

（7）法定代表人身份证明及身份证（正、反面）扫描件（格式附后）；

（8）法定代表人授权委托书（如为授权委托人参加投标，格式附后）；

（9）中小企业声明函（若有，格式附后）；

（10）残疾人福利性单位声明函（若有，格式附后）；

（11）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件（若有）；

（12）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

▲其中（9）中小企业声明函；（10）残疾人福利性单位声明函；（11）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件投标人投标时必须提供其中的一项，否则作无效标处理。

10.2技术商务文件

10.2.1包括但不限于以下内容：

▲（1）政府采购项目供应商技术商务评分索引表（格式附后）；

（2）类似业绩；

（3）拟派总监理工程师业绩；

（4）拟派团队人员；

（5）到位率承诺书；

（6）总体监理方案；

（7）针对本工程的监理组织协调管理措施；

（8）拟投入仪器、设备；

（9）合同管理、安全管理、文明施工管理措施及手段；

（10）质量、进度、投资目标控制及手段；

（11）服务质量保证措施；

（12）重点难点分析；

（13）合理化建议；

（14）投标人需要说明的其他文件和说明。

10.3 报价文件

包括但不限于以下内容：

▲（1）投标函（格式附后）；

▲（2）开标一览表（格式附后）；

（3）投标人需要说明的其他文件和说明。

11.投标文件的语言及计量单位

11.1投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

11.2除技术性能中另有规定外，投标文件所使用的计量单位，一律使用法定计量单位。

11.3招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

▲12.投标报价

12.1投标人的投标报价为含税总价（以人民币为结算单位），投标人报价应包括但不限于提供监理服务所需的一切人员工资、车补、餐补、奖金、各种社会保险、管理费用、税费、利润、仪器设备费用、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、可预见及不可预见的所有风险产生的费用、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。实行固定费率，供应商应根据上述因素自行考虑含入总报价。投标人的投标报价为整个采购项目的总报价，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不作调整。

12.2投标人对所投项目只能提出一个不变总价，采购人不接受任何选择价。

12.3文字大写的数据与数字表示有差别，以大写为准。

13、投标文件的制作、编写要求

13.1投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

13.2投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，为投标人的责任。

▲13.3保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，对招标文件作出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝。

14.投标的有效期

14.1投标文件提交截止日起90日内。

14.2特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期。

- 四、投标文件的递交

15.投标文件的签署

15.1电子投标文件按“政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

▲15.2投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

- 16.投标截止时间和开标地点

- 16.1截止时间：2025年 8 月 12 日09:00时（北京时间），逾期不受理；

16.2开标地点：开化县公共资源交易中心开标区(开化县凤凰南路2号5楼)。

17.投标文件的补充、修改和撤回

17.1投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为未提供投标文件，投标无效。投标截止时间后递交的投标文件，将被政采云平台拒收。

17.2投标人修改后的投标文件应按原来的规定编制、标记和递交。

17.3在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

17.4递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件。

17.5实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

- 五、开标、评标和定标

18.开评标程序

18.1采购代理机构将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标，投标人应派法定代表人或其授权委托人准时参加线上开标会议，无关人员不得进入开标现场。投标人如未准时在线参加的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

18.2开标及评审程序

18.2.1采购代理机构落实工作场地、设施，检查录音录像采集设备运行情况，验证电子交易平台是否能正常登录。

18.2.2开标由采购代理机构主持，主持人介绍开标现场的人员情况，告知投标人代表相关权利、义务、开评标纪律、应当回避的情形等注意事项。

18.2.3投标截止时，电子交易平台自动提取所有电子投标文件。采购代理机构点击[开始解密]按钮后，投标人用“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行在线解密。解密时限为30分钟。

投标人应当在解密时限内完成解密，如所有投标人的电子投标文件都已经解密完成的，则电子交易平台自动结束解密。如有任一投标人未解密，电子交易平台会在解密时限截止时自动结束解密。

解密时限内未完成解密且按规定提供了备份投标文件的，招标方将拆封其备份投标文件，并导入电子交易平台。

18.2.4由采购人代表对资格证明文件进行评审，公布资格证明文件评审结果；

18.2.5由评标委员会对技术商务文件进行评审，公布商务和技术评审无效投标人名称及理由；

18.2.6在电子交易平台开启投标人的报价文件信息，投标人对报价信息进行确认。投标人对报价信息不予确认的不影响后续评标过程；

18.2.7评标委员会对报价情况进行评审；

18.2.8公布评审结果。

19.组建评标委员会

19.1评标工作由评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

19.2评标组长由评标委员会成员推荐产生，采购人代表不得担任评标组长。

20.组织评标程序

采购组织机构要按照采购文件规定的时间、地点及程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

20.1开启开标场地录音录像采集设备，并确保正常运行。

20.2按规定统一收缴、保存评标现场相关人员通讯工具。

20.3介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

20.4宣读提交投标文件的供应商名单，组织评标委员会各位成员签订纸质形式的《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

20.5采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

20.6评标组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

20.7评标委员会对各供应商投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

20.8评标委员会按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

20.9评标委员会对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标组长提出。经评标委员会商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，应通过政采云平台线上发送询标函给供应商，供应商应通过政采云平台线上及时作出澄清或说明。询标函及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。

20.10评标委员会需对采购代理机构唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误的、分项评分超出评分标准范围、对客观评审因素评分不一致的以及经评标委员会认定评分畸高、畸低的（其总评分偏离平均分30%以上的），应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

20.11评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选供应商排序名单。

20.12起草评标报告，所有评标委员会须在评标报告上签字确认。

21.评标原则

21.1评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

21.2评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效，由更换后的评标委员会重新进行评审。无法及时补足评标委员会成员的，应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，并告知供应商择期重新评审的时间和地点。

21.3评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

21.4财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

21.5政府采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：（一）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；（二）投标报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标报价50%的，即响应报价＜通过符合性审查且报价次低供应商投标报价×50%；（三）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；（四）其他评标委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。

评标委员会启动异常低价投标审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。如果投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标处理。

21.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

21.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。

22.投标文件的澄清

22.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以通过政采云平台线上发出询标函要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

22.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用政采云平台线上发送，并加盖CA签章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

23.错误修正

电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价文件不一致的，以扫描上传的报价文件为准。

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

24.采购过程中的异常情况及处理措施

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

25.评审方法

25.1本项目采用综合评分法，满分为100分，其中报价分值20分，技术商务等分值80分。评分过程中采用四舍五入法，并保留两位小数。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的采取随机抽取方式确定。

25.1.1技术、资信、商务及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为技术、资信商务及其他分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

25.1.2综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算。

25.2评分标准表：

| 序号 | 评分项目 | 评分细则 | 分值 | 分值类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似业绩 | 投标人自2021年1月1日以来（以竣工时间为准）完成公共建筑类房屋建筑工程监理业绩的，每提供一个证明材料得0.5分，最多得1分。 注：1、须同时提供中标通知书(或监理合同) 和工程竣（交）工验收记录（报告或备案表或意见书），证明材料能反映评审因素，未提供的不得分。 2、“ 公共建筑”以《民用建筑设计通则》GB50352-2005中2.0.3定义为准，公共建筑是指供人们进行各种公共活动的建筑。公共建筑包含办公建筑(包括写字楼、政府部门办公室等)，商业建筑(如商场、金融建筑等)，旅游建筑( 如旅馆饭店、娱乐场所等)，科教文卫建筑(包括文化、教育、科研、医疗、养老、卫生、体育建筑等)，通信建筑(如邮电、通讯、广播用房)以及交通运输类建筑( 如机场、车站建筑等)，不包含住宅、厂房、仓储物流等。 | 1分 | 客观分 |
| 2 | 拟派总监理工程师业绩 | 拟派总监理工程师自2021年1月1日以来（以竣工时间为准）以总监理工程师身份完成过类似房屋建筑工程监理业绩的得1分，最多得1分。 注：须同时提供中标通知书(或监理合同) 和工程竣（交）工验收记录（报告或备案表或意见书），证明材料能反映评审因素，无法体现总监姓名的，还须提供业主证明，未提供的不得分。 | 1分 | 客观分 |
| 3 | 拟派团队人员 | 1、总监理工程师具有高级及以上职称的得4分；中级职称的得2分；初级及以下不得分，本项最高得4分。 2、拟派团队人员（除总监以外）具有中级及以上职称的每1人得4分，初级及以下不得分；本项最高得12分。 3、工程造价人员具有一级造价工程师的得4分，二级造价工程师的得2分；本项最高得4分。 4、人数最低配置之外每增加1名专业国家注册监理工程师资格或省级专业监理工程师资格的得1.5分；增加1名监理员岗位证书或岗位培训合格证书的得1分；最高得3分。 注：①一人多证按一人一证从高只计一次分（除造价人员）； ②须同时提供相关证书扫描件及社会保险证明（以社保部门提供的2025年4月、5月、6月本单位职工基本社会保险参保证明或缴费清单为准，退休、提前退休，但年龄未达到注册监理工程师管理规定年龄的或军转人员等符合不再缴纳养老保险的须提供养老保险免交证明），否则不得分。 | 23分 | 客观分 |
| 4 | 到位率 | 到位率承诺：承诺拟派本项目总监到位率在80%以上，其他专业监理工程师和监理员按工程施工进度进场，到位率90%以上；提供承诺书的得3分，没有的不得分，承诺书格式自拟。 | 3分 | 客观分 |
| 5 | 总体监理方案 | 总体监理方案： ①方案全面、合理，齐全、结构完整，具有针对性的，得8分； ②方案基本全面、合理，具有针对性的，得6分； ③方案一般，针对性一般的，得4分； ④方案描述不全面，对项目理解不全面、不具有针对性的得2分； 完全不符或未提供的不得分。 | 8分 | 主观分 |
| 6 | 针对本工程的监理组织协调管理措施 | - 针对本工程的监理组织协调管理措施： - ①措施具体、有效、符合采购需求的，得8分； - ②措施基本具体有效、基本符合采购需求的，得6分； - ③措施一般满足采购需求的，得4分； - ④措施内容不详实，欠缺合理性的，得2分； - 完全不符或未提供的不得分。 | 8分 | 主观分 |
| 7 | 拟投入仪器、设备 | - 投入的仪器、设备情况： - ①设备先进，数量足够，符合项目需求的，得5分； - ②设备性能和数量基本符合项目需求的，得3分； - ③设备性能和数量比较符合项目需求的，得2分； - ④设备情况描述欠缺或性能和数量一般符合项目需求的，得1分； - 完全不符或未提供的不得分。 | 5分 | 主观分 |
| 8 | 合同管理、安全管理、文明施工管理措施及手段 | - 合同管理、安全管理、文明施工管理措施及手段： - ①措施具体、有效、符合采购需求的，得8分； - ②措施基本具体有效、基本符合采购需求的，得6分； - ③措施一般满足采购需求的，得4分； - ④措施内容不详实，欠缺合理性的，得2分； - 完全不符或未提供的不得分。 | 8分 | 主观分 |
| 9 | 质量、进度、投资目标控制及手段 | - 包括检验批、分部、分项工程的实体质量控制、隐蔽验收、专项验收，功能检测，采购配件、节能、装修质量的把关及方案审核，旁站和质量事故处理手段及进度、投资目标控制等： - ①符合实际情况、思路清晰的，得8分； - ②基本合理，与项目相匹配的，得6分； - ③具体内容比较满足采购需求的得4分； - ④描述一般，缺乏合理性的，得2分； - 完全不符或未提供的不得分。 | 8分 | 主观分 |
| 10 | 服务质量保证措施 | 服务质量保证措施： ①措施具体、有效、符合采购需求的，得5分； ②措施基本具体有效、基本符合采购需求的，得3分； - ③措施内容一般满足采购需求的，得2分； ④措施内容不详实，欠缺合理性的，得1分； 完全不符或未提供的不得分。 | 5分 | 主观分 |
| 11 | 重点难点分析 | 重点难点分析的合理性及应对措施： ①重点难点分析透彻具有合理性，应对措施有效、针对性强，得5分； ②重点难点分析具有合理性，应对措施合理得当，得3分； ③重点难点分析比较具有合理性，应对措施比较合理，得2分； ④重点难点分析不具备合理性或应对措施落实难，得1分； 完全不符或未提供的不得分。 | 5分 | 主观分 |
| 12 | 合理化建议 | 针对本项目的合理化建议： ①方案合理可行的，得5分； ②方案基本合理可行的，得3分； ③方案一般的，得2分； ④方案不全面或合理可行性有欠缺的得1分； 完全不符或未提供的不得分。 | 5分 | 主观分 |
| 13 | 报价分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按下列公式计算（按四舍五入取至小数点后两位）： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20。 | 20分 | / |
| 合计 |  |  | 100分 | / |

26.串通投标的情形

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

27.投标无效的情形

投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的;

（3）技术商务文件或资格证明文件中含报价；

（4）招标文件中有▲处条款投标人未作实质性响应的；

（5）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）投标文件未按规定要求提供CA签章的；

（8）仅提供备份投标文件的；

（9）电子投标文件解密失败，且未在规定时间内提交备份投标文件的；

（10）电子投标文件解密失败，虽然在规定时间内提交了备份投标文件，但是备份投标文件无法导入或者无法读取或者不符合本招标文件和电子交易平台要求的；

（11）不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号或硬盘序列号等硬件信息相同的；

（12）上传的电子投标文件若出现使用本项目其他投标人的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标人的电子印章的；

（13）不同投标人的投标文件的内容存在三处（含）以上错误一致，且无法合理解释的；

（14）不同投标人的联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致，且无法合理解释的；

（15）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.废标的情形

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标,废标后，采购人将废标理由通知所有投标人：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

29.确定中标人原则

实质上充分响应招标文件要求且总得分最高的被评标委员会推荐为第一中标候选人，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的采取随机抽取方式确定。

30.中标通知及中标公告

30.1在中标供应商确定之日起2个工作日内发布中标公告及《中标通知书》，中标公告发布网址：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)。若中标人为中小企业的，还需公布《中小企业声明函》。

30.2达到公开招标数额标准的项目，将在《中标公告》中公开评标委员会对每个投标人的《得分汇总表》情况。

30.3中标公告发布同时，由浙江华耀建设咨询有限公司和采购人签发《中标通知书》。

30.4《中标通知书》将作为签订合同的重要依据，对采购代理机构、中标人和采购人具有法律效力。若采购代理机构无故改变中标结果、中标人放弃中标项目或采购人无正当理由拒签合同的都应承担法律责任。

31.质疑与投诉

31.1投标人认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

31.2质疑应当以书面形式提出，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)，位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

A.供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

B.质疑项目的名称、编号；

C.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

D.事实依据；

E.必要的法律依据；

F.提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理, 质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，采购人自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

31.3质疑材料递交方式：

①通过政采云平台在线提出质疑（政采云系统菜单路径：应用中心-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表-新增质疑）；

②书面递交到浙江华耀建设咨询有限公司。

- 六、合同授予

32、签订合同

32.1中标人应在《中标通知书》发出之日起30日内与采购人签订合同。

32.2合同经双方法定代表人或授权委托人签字加盖单位公章，并经浙江华耀建设咨询有限公司鉴证盖章后生效。

32.3 招标文件、投标文件及其澄清文件等，均作为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件和投标文件做实质性修改。

- 第三章  主要合同条款

本工程监理合同由本招标文件、招标补充文件、《建设工程委托监理合同（示范文本）》（GF－2012－0202）、招标询标记录（如有）、在监理过程中双方共同签订的补充文件等组成。

第一部分  协议书

委托人（全称）：

监理人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：

2. 工程地点：

3. 工程规模：

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：           。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）

3. 投标文件；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录：

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：          ，身份证号码：              ，

注册号：              。

五、签约酬金

签约酬金（大写）：                      元（¥            万元 ）。

包括：

1. 监理酬金：         项目监理费用结算=施工结算审定价×（中标价/2756.70万元）。

2. 相关服务酬金：           /                 。

其中：

（1）勘察阶段服务酬金：        /                   。

（2）设计阶段服务酬金：        /                  。

（3）保修阶段服务酬金：        /                   。

（4）其他相关服务酬金：        /                   。

无论因何种原因造成监理周期延长或项目建设内容更改，监理费率不予调整，且无任何赔偿。

六、期限

1. 监理期限：

自签订合同之日始，至工程通过竣工验收合格、竣工结算审计及缺陷责任期（2年）结束之日止。

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自  年   月   日始，至   年   月   日止。

（2）设计阶段服务期限自  年   月   日始，至   年   月   日止。

（3）保修阶段服务期限自  年   月   日始，至   年   月   日止。

（4）其他相关服务期限自  年   月   日始，至   年   月   日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

2. 委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

八、合同订立

1. 订立时间：          年     月     日。

2. 订立地点：                            。

3. 本合同一式   份，具有同等法律效力，双方各执   份。

委托人：   （盖章）                  监理人：   （盖章）

住所：                               住所：

邮政编码：                           邮政编码：

法定代表人或其授权                   法定代表人或其授权

的代理人：（签字）                   的代理人：（签字）

纳税人识别号：                       纳税人识别号：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

电子邮箱：                           电子邮箱：

第二部分  通用条件

本章内容直接引用中华人民共和国住房和城乡建设部和国家工商行政管理总局制定的《建设工程监理合同》（GF－2012－0202）的协议书部分。

第三部分  专用条件

1. 定义与解释

1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可使用           。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为： 参照通用条款 。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：                             。

2.1.2 监理工作内容包括：

☑1  一般工作内容：

（1）编制监理规划，并在第一次工地会议前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则。

（2）熟悉工程设计文件，组织图纸预会审，参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议。

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议。

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性。

（5）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令。

（6）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令。

（7）设置专人管理监理文件资料，及时、准确、完整地收集、整理、编制、传递监理文件资料并报委托人。及时填写监理日志、编报监理月报、工程质量评估报告、监理总结。

（8）及时整理、分类汇总监理文件资料，按规定组卷形成监理档案，并向建设单位移交。

☑2  质量控制工作内容：

（9）踏勘施工现场，熟悉现场环境，了解地质条件和地下障碍物的情况，配合委托人向施工承包人交底。

（10）配合委托人办理、收集、整理工程开工准备资料，包括：①施工图设计文件；②地质勘察报告；③施工图审查文件；④规划许可证；⑤施工许可证；⑥工程周边管线分布资料；⑦招标文件及相关文件；⑧施工合同；⑨其他相关资料。

（11）审查施工承包人现场质量管理体系，包括：①现场质量管理机构设置，职责与分工的情况是否与合同约定及主管部门要求相符；②质量管理制度、保证体系建立情况；③专职质量检查人员的配备情况，特种作业人员的上岗证情况。

（12）审核施工分包人资格，审核内容包括：①营业执照、资质证书；②安全生产许可证；③类似工程项目业绩；④拟分包工程的内容和范围是否符合合同约定；⑤企业主要负责人、专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。

（13）查验施工承包人的施工测量放线成果及保护措施，包括：①测量人员的资格证书；②测量设备的检定证书；③控制桩的校核成果、平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果；④检查相应控制点的保护措施。

（14）核查检测机构，核查的内容有：①检测机构的资质等级及其试验、检测范围；②法定计量部门对检测设备出具的计量检定证明；③与检测内容相关的管理制度；④负责本工程检测人员的资格证书。

（15）对进场的主要施工机械、设备进行检查，检查内容包括：①型号、规格、出厂年限应符合施工合同和施工组织设计的要求；②计量设备的定期检定证明；③整机或关键部件检验检测合格的有效期。

（16）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件，并按规定和监理合同约定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检。审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准。

（17）根据工程特点和要求确定旁站的关键部位、关键工序，安排监理人员进行旁站，并及时记录旁站情况。

（18）对施工过程进行巡视检查，巡视检查基本内容包括：①按图纸、规范、标准和施工方案的实施情况；②材料、设备、构配件使用情况；③施工现场管理人员到位情况；④特种作业人员上岗资格；⑤施工环境。监理人员发现质量问题或质量隐患的，应及时做出处置。

（19）对施工承包人报验的隐蔽工程、检验批、分项工程进行验收，符合要求后予以签认；分部工程由总监理工程师组织验收，符合要求后予以签认。

（20）监理人发现施工存在质量问题的，应书面记录，并签发监理通知单，责令施工承包人整改。整改完毕后，应根据施工承包人报送的监理通知回复单对整改情况进行复查，提出复查意见。

（21）督促施工承包人及时提交有关质量问题、事故的书面报告，质量问题和事故处理完毕后，将完整的质量问题、事故处理记录整理归档。

（22）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告。

（23）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见。

☑3  造价控制工作内容：

（24）负责工程计量工作，原则上每月计量一次。特殊项目或不可预见事件引起工程量的变化，应会同相关单位进行计量，计量方法应协商确定。

（25）审查施工承包人提交的工程支付款申请，总监理工程师审核后报委托人审批，根据委托人的审批意见签发工程款支付证书。

（26）及时记录、收集、整理有关的施工和监理资料，为造价控制提供依据。监理人在签认工程联系单时应写明事件发生的时间、部位、原因和影响的工程量。

（27）按建设单位的委托，审查施工单位提交的竣工结算资料，对资料的真实性、完整性、时效性提出审查意见。

☑4  进度控制工作内容：

（28）审查施工承包人报送的施工总进度计划、年度、月度或阶段性施工进度计划，审核的基本内容包括：①与施工合同中工期约定的符合性；②主要工程项目的完整性；③分期施工、分批动用和配套动用的要求；④阶段性施工进度计划与总进度计划的符合性；⑤各专业进度计划的协调性；⑥施工顺序满足施工工艺要求；⑦施工承包人员、工程材料、构配件、设备、施工机械设备、机具等资源供应计划满足进度计划需要；⑧施工进度计划应符合委托人提供的资金、施工图纸、施工场地、物资等施工条件。

（29）检查进度计划的实施，记录实际进度及其相关情况，如发现实际进度与计划进度不符时，应签发监理通知指令施工承包人采取调整措施；必要时召开有关责任方参加的专题会议，确定采取的措施，由施工承包人调整进度计划，经总监理工程师批准后报送委托人。

（30）定期向委托人报告工程进度实施情况、采取的进度控制措施、取得的效果、相关建议以及工程延期和费用索赔风险。当工期严重滞后时，应向委托人提交专题报告。

☑5  安全监理工作内容：

（31）对涉及施工安全的专项方案、技术措施进行审查，并提出审查意见。

（32）危险性较大的分部分项工程施工前，应审查施工承包人报送的专项施工方案。超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案，应检查施工承包人组织专家进行论证、审查情况；应督促施工承包人根据专家论证报告修改完善，经其单位技术负责人签字后，报监理人审查。

（33）检查施工承包人安全生产管理制度的建立情况、安全生产许可证有效期、现场专职安全生产管理人员的配置情况、项目负责人和专职安全员岗位证书及特种人员的资格证书有效期等。

（34）要求施工承包人提交与分包人签订的施工安全生产管理协议书，督促施工承包人建立检查分包人的安全生产规章制度。

（35）对施工承包人报送的建筑起重机械安拆报审表及所附资料进行审查，符合要求的，由施工承包人向当地建设行政主管部门办理告知手续后，方可进行安装或拆卸。对起重机械设备基础进行验收；安装、加节作业完成后，按相关要求进行资料核查，参加施工承包人组织的验收，并在建筑起重机械验收记录上签署意见；监督施工项目部在建筑起重机械验收合格30天内到建设行政主管部门备案，领取使用登记牌。

（36）核查施工承包人进场的特种作业人员持证上岗情况。

（37）对钢管、扣件、安全网进行检查，当发现材料不合格时，应指令施工项目部将不合格的材料撤出现场。

（38）在施工承包人自检合格的基础上，对模板支撑体系、自升式模板体系、落地式脚手架、悬挑脚手架、工具式脚手架、临时用电和基坑支护等重要的安全设施进行检查或验收。

（39）依据专项施工方案及工程建设强制性标准对危险性较大的分部分项工程作业进行检查，发现未按专项施工方案实施时，应签发监理通知单，要求施工承包人按专项方案实施。

（40）开展安全隐患排查工作，发现工程存在安全事故隐患时，应签发施工现场安全隐患排查通知单要求施工承包人整改。必要时，应签发监理通知单，要求施工承包人进一步整改；情况严重时，应签发工程暂停令，并应及时报告委托人。施工承包人拒不整改或不停止施工时，监理人应及时向有关部门报送监理报告。

（41）现场发生安全事故时，应立即签发工程暂停令，督促施工承包人迅速保护现场，抢救人员，采取措施防止事态发展扩大，同时收集与事故有关的资料，参与、配合事故调查和处理。事故调查处理结束后，应按照事故调查组提出的处理意见和防范措施建议，检查施工承包人落实情况，审查施工承包人报送的工程复工报审表，并由总监理工程师签署意见。

（42）核查施工承包人安全生产措施费用投入和使用情况及施工承包人报送的安全生产措施费用支付申请，并签署意见。

☑6  合同管理的工作内容：

（43）按委托人授权处理工程变更，包括：①对委托人要求的工程变更提出评估意见，并督促施工承包人按会签后的工程变更单组织施工；②组织委托人、施工承包人按施工合同约定协商确定工程变更费用及工期变化，会签工程变更单；③在工程变更实施前与委托人、施工承包人协商确定工程变更的计价原则、方法或价款；④当委托人与施工承包人不能就工程变更费用达成一致时，提出暂定价格作为临时支付工程款的依据，最终结算时以委托人与施工承包人达成的协议为依据；⑤将已批准的工程变更内容及时在图纸中进行登记和标识。

（44）按委托人授权处理费用索赔，包括：①预测可能导致索赔事件的原因，并采取防范措施；②当索赔事件发生时，应按施工承包合同的约定进行处理；③及时收集、整理有关工程费用索赔的原始资料，为处理费用索赔提供依据；④主持索赔的处理，审核索赔报告，提出监理意见。

（45）按委托人授权处理工程延期或工期延误，包括：①签署工程临时延期报审表，并通报委托人；②延期事件结束后，签署最终延期报审表，并报委托人；③按施工合同约定处理工期延误。

（46）调解施工合同争议。在施工合同争议的仲裁或诉讼过程中，按仲裁机关或法院要求提供与争议有关的证据。

（47）按施工合同约定与委托人与施工承包人协商确定施工合同解除后的有关事宜。

□7  工程勘察设计阶段相关服务的工作内容：

（48）协助委托人编制工程勘察设计任务书，选择工程勘察设计人，并协助签订工程勘察设计合同。

（49）检查勘察设计进度计划执行情况，督促勘察设计人完成勘察设计合同约定的工作内容，审核勘察设计人提交的勘察设计费用支付申请表，签发勘察设计费用支付证书，并报委托人。

（50）根据勘察设计合同，协调处理勘察设计延期、费用索赔等事宜。

（51）协调工程勘察设计人与施工承包人之间的关系，保障工程正常进行。

（52）审查勘察人提交的勘察方案，提出审查意见，并报委托人。如变更勘察方案，应按以上程序重新审查。

（53）检查勘察现场及室内试验主要岗位操作人员的上岗证、所使用设备、仪器计量的检定情况。

（54）检查勘察人执行勘察方案的情况，对重要点位的勘探与测试应进行现场检查。

（55）审查勘察人提交的勘察成果报告，向委托人提交勘察成果评估报告，并参与勘察成果验收。

（56）依据设计合同及项目总体计划要求审查设计各专业、各阶段进度计划。

（57）审查设计人提交的设计成果，并提出评估报告。

（58）审查设计人提出的新材料、新工艺、新技术、新设备，应通过相关部门评审备案。必要时应协助委托人组织专家评审。

（59）审查设计人提出的设计概算，提出审查意见，并报委托人。

（60）分析勘察、设计阶段可能发生索赔的原因，制定防范对策，减少索赔事件的发生。

（61）协助委托人组织专家对设计成果进行评审。

（62）协助委托人向政府有关部门报审有关工程设计文件，并根据审批意见，督促设计人予以完善。

☑8  工程保修阶段相关服务的工作内容：

（63）按合同约定的期限、频率定期回访。

（64）对委托人或使用人提出的工程质量缺陷，安排监理人员进行检查和记录，要求施工承包人予以修复，并监督实施，合格后予以签认。

（65）对工程质量缺陷原因进行调查，分析并确定责任归属。对非施工承包人原因造成的工程质量缺陷，应核实修复工程费用，签发工程款支付证书，并报委托人。

□9  其他：                    。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：①国家、省、市有关法律、法规、条例和规章；②国家及有关部门颁布的工程施工技术标准、规程、规范和工程质量检验评定标准；③上级主管部门批准的设计文件和批文；④经审查合格的施工图纸、资料及说明；⑤工程施工承包合同及有关文件、附件；⑥依法成立的工程承包合同（施工合同）和协议；⑦依法成立的工程建设监理合同（或协议）。

2.2.2 相关服务依据包括：         /            。

2.3项目监理机构和人员

2.3.4 更换监理人员的其他情形：（1）因患病等身体原因无法坚持施工现场管理工作的；（2）退休或离开本单位的；（3）工程因故停止（或暂停3个月以上）建设或领取中标通知书后未开工达3个月以上的；（4）被建设主管部门责令停止（暂停）上岗资格、建议吊销或吊销相关证书，或被有关部门依法追究刑事责任的；（5）经委托人同意的其他情形。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：凡涉及到工期、工程计量、工程造价及工程变更的内容，监理人应在其职责范围内确认的基础上得到委托人的书面认可，任何经监理确认但最终未得到委托人确认的，都视为无效，且给委托人所造成的损失由监理人承担。

在涉及工程延期    /  天内和（或）金额    /   万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：                    。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：1、监理人在中标后提交项目监理规划，在专业工程开工前提交监理细则；2、监理人应在每月5日前提交对施工单位上月工作的考核评价表；3、监理人应在每月15日前完成当月工程款的审核工作；4、监理人应在每月25日前提交当月监理月报（三份）。

2.7 使用委托人的财产

附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：   委托人   。

监理人应在本合同终止后  10  天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：         /         。

3. 委托人义务

3.4 委托人代表

委托人代表为：                                  。

3.6 答复

委托人同意在  七  天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额×全国银行间同业拆借中心授权公布的贷款市场报价利率（LPR）×拖延支付天数

5. 支付

5.1 支付货币

币种为： 人民币 ，比例为：   /   ，汇率为：  /    。

5.3 支付酬金

5.3.1正常工作酬金的支付：本委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理人的报酬（最终以工程结算审计价为基数计算）：本项目中标费率始终保持不变。合同生效以及具备实施条件后支付项目总额的40%作为预付款；工程完成80%时付至监理费的70%；整体工程通过竣工验收备案，并提交竣工监理资料支付至监理费的85%；工程审计结束后支付至监理费的98.5%；剩余的1.5%监理费在工程保修期（即缺陷责任期）结束后结清。

5.3.2在支付各期监理服务费时，承包人若有违约，应从相应各期监理服务费中扣除各类违约金（质量、安全、工期、项目班子人员、廉政等方面），不足部分计入下期扣除。

5.3.3附加工作和额外工作的报酬不另计取；监理过程中如有增加的任何费用，全部在监理结算审核完成后支付。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件： 合同由双方法人或负责人或其授权代表人签字并加盖公章后生效  。

6.2 变更

6.2.2 除不可抗力外，因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：

□ 附加工作酬金=本合同期限延长时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天），具体延期天数应由双方协议确认，延长期间的人员及数量需报委托人认可后执行。

□ 附加工作酬金=本合同期限延长时间（日）×延长期间的监理人员（人）×     元/人•日。

附加工作酬金按月支付，支付时间为次月15日前。

6.2.3合同生效后，如实际情况发生变化使得监理人不能完成全部工作时，监理人要立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作及恢复服务的准备工作的附加工作酬金按下列方法确定：

□ 附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间（日）×善后工作及恢复服务的监理人员（人）×    元/人•日。

□ 附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）。

附加工作酬金按月支付，支付时间为次月15日前。

6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定：

正常工作酬金增加额=工程投资额或建筑安装工程费增加额×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

正常工作酬金增加额在结算完成后30日内支付。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

正常工作酬金扣减额=工程投资额或建筑安装工程费减少额×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

正常工作酬金扣减额在结算完成后30日内扣回。

7. 争议解决

7.2 调解

本合同争议进行调解时，可提交 行业主管部门 进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第  2 种方式：

（1）提请   /     仲裁委员会进行仲裁。

（2）向  开化县 人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.2 检测费用

委托人应在检测工作完成后  /   天内支付检测费用。

8.3 咨询费用

委托人应在咨询工作完成后   /  天内支付咨询费用。

8.4 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：/

奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为  /     %。

8.6 保密

委托人申明的保密事项和期限：       /        。

监理人申明的保密事项和期限：       /        。

第三方申明的保密事项和期限：       /        。

8.8著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：       。

9. 补充条款

9.1 监理班子及到位率：按投标承诺。

施工过程中，监理班子人员必须到业主指定的地点纳入考勤系统。监理单位必须按投标文件中的人员名单在办理施工许可证前组织人员到位，不得擅自更换监理人员，且总监不得更换。如遇特殊情况需更换总监，变更后的总监业绩和资质必须高于或等于原总监要求，并需经业主书面同意后方可进行，且每次更换处5万元的更换项目总监违约金。除总监以外的专业监理工程师更换时，须事先提交人员更换申请并提供拟换人员的有关书面材料，在征得业主书面同意后方可进行，并处1万元/人的更换人员违约金。人员更换最多不超过一次，拟换人员资质等级、业绩等各项条件须高于或等于投标响应条件，其他监理班子人员更换率不得超过30%，否则视为监理单位违约，则监理单位及时缴纳相应的处罚金至业主单位或从下期监理费中予以扣除相应处罚金，并且业主也可单方面终止合同，由此造成的一切直接和间接损失由监理单位承担。

如发现现场监理人员不在施工现场或旁站现场，每次处罚800元。根据委托人考勤记录，在施工时间内无现场监理人员、总监到位不少于24天、在场监理人员少于投标承诺，每人每天按800元进行处罚。项目总监未参加隐检、专项验收的，每次处罚2000元，当月考勤，则监理单位及时缴纳相应的处罚金至业主单位或从下期监理费中予以扣除相应处罚金。

如发现不称职或能力不够的监理人员，委托人有权要求更换监理人员，要求更换的监理人员应在7天内更换，不及时更换的每人每天罚800元。考勤时间：项目总监必须至项目竣工验收合格后结束；各专项监理人员在各专项工程结束后止。

9.2 监理单位必须做好投资控制工作，如由于监理原因或监理投资审核不到位，造成投资浪费或不合理签证、设计变更等情况，根据造成后果的大小，业主给予相应处罚，后果特别严重的，按国家相关法律、法规处理。

9.3 廉政保证金：工程全面竣工验收合格后，承包方及其工作人员若有违反本合同书条款以及其它违法违纪行为的，廉政保证金不予退还；承包方及其工作人员无违反本合同书条款以及其它违法违纪行为的，廉政保证金本金额返还。

9.4 总监理工程师不能兼任本工程其他监理职务；监理工程师、监理员必须专职于本工程，并按投标人在投标文件里所配备的监理人员必须实际到位。

本项目监理人员中午及工作时间（包括值班时间）不得饮酒，每发现一次处罚2000元。

本项目监理人员在上班期间不得看报纸、上网聊天、玩游戏，每发现一次处罚200元。

在工程监理过程中，监理人须廉洁自律，严禁行贿、受贿行为，如有发生，将以行（受）贿额10倍进行处罚。监理人和委托人的工作人员将按《监理日常服务情况考核办法则》中相关条款进行处理，该准则作为本合同附件。

- 第四章  采购需求

一、项目概况

（一）项目建设地点：南湖路10号原开化县妇保院地块和望江弄1号原开化县农业局地块。

（二）项目规模和内容：原妇保院地块紧邻开化县南湖路，项目用地指标面积2875㎡（合4.3125亩）是院内建设用地，项目建设后，区域内新建建筑物占地565㎡，地上4层、地下一层（消防水池240㎡），总建筑面积2500㎡，设置56个床位；同时原开化妇保院6层门诊楼1楼512㎡改造成老年活动用房及管理用房；并且原开化农业局原有房屋拆除新建养老用房用地指标面积1838㎡（合2.7475亩）是局内建设用地，项目建设后，区域内建筑物占地525㎡，地上4层、地下一层（不计入容300㎡），总建筑面积2500㎡，设置30个床位。项目建设内容主要为新建老年人生活用房、新建居家社区养老用房、改建原妇保院6层门诊楼1楼，以及供电、给排水、暖通、消防、供配电、智能化、设备、装修、道路、绿化等基础配套设施。

二、监理服务概述

主要服务内容包括工程规划范围内的施工图设计和专项设计等所有施工、采购、安装及配套工程及施工中可能出现的设计修改及额外增加、调试、相关验收报批等的全过程监理（含保修期内的监理）及工程竣工后的结算审核工作、备案工作，并提供全过程监理的档案资料及归档影像资料。

1、本次监理服务要求按照国家《建设工程监理规范》所规定的要求，协助采购人做好“四控、三管、一协调”（质量控制、进度控制、投资控制、变更控制、合同管理、信息管理、安全管理、协调）的监理工作 。

2、利用自身的项目管理系统和管理手段对项目建设进行全生命周期的管理，并合理展现，开展系统的质量保证工作的记录、审核、分析等管理工作。分担采购人在项目管理上的各类管理工作。

3、对项目问题进行闭环管理，包括对问题的收集、分析、跟踪等 。

三、监理服务标准规范

执行《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）；

执行国家和省、市现行的所有有关规范和技术标准执行。

四、监理服务内容

（一）工程施工阶段监理工作：

1）监理工作准备；

2）协助和敦促工程总承包单位到相关部门办理质量监督机构申报和取得有关工程的许可证件等，部分工作需采购人办理的，监理单位应积极予以协助和配合；

3）检查督促施工准备：包括组织图纸会审、技术交底、审查施工组织设计、检查施工现场等；

4）施工进度控制，审查施工进度计划，季度、月、周计划等；

5）投资控制；

6）施工质量控制；

7）审查、会签设计变更和变更洽商；

8）技术、廉政监督；

9）合同与信息管理（包括特别是声像资料的管理）；

10）审定开工方案、审批分项、分部施工方案，签署开工令；

11）质量管理：过程验收（含隐蔽工程）、竣工验收、缺陷责任期验收、重点部位重要工序 24 小时旁站、材料设备构配件验收、实验室的选定等；

12）工程量计量（含变更洽商）确认、工程结算审核、编制完备的监理资料、督促审核工程总承包单位竣工资料等；

13）安全、绿色、文明施工及保安、保卫、消防的管理等。

14）项目信息档案资料管理咨询工作：

1．设置专人项目信息档案管理；

2．建立项目信息档案资料目录；

3．建立项目信息流程和档案资料管理制度和办法；

4．及时收集整理来自各方的项目信息和资料；

5．建立项目资料归档和台账。

15）项目实施阶段咨询工作主要包括：

1．施工阶段总进度计划编制、审核、建议；

2．配合采购人进行设计图纸管理：组织图纸会审、设计交底；

3．设计变更、工程洽商审核、签认、管理；

4．协助采购人做好工程总承包单位专业分包的审核工作；

5．协助材料采购管理，审查材料采购计划，审核工程总承包单位材料采购及样品管理；

6．施工合同管理：

协助采购人审核签订工程总承包合同及专业分包合同；

督促相关单位履约，检查、记录、汇报各类合同履约情况，针对发现问题制定切实有效的措施和对策，保证合同的顺利履行；

及时、积极地收集、整理、保存有关合同履行中的书面签证、往来信函、文书、会议纪要、传真、电子邮件等资料；

协助解决合同履行中出现的问题及时给予解释、解决；

对有关合同履行情况进行检查并在采购人合理要求的时间内提交书面报告；

对合同履行过程中的违约情况或违反合同的干扰事件，及时查明原因；

由于第三方责任，使采购人权益受损时，应认真收集证据；接到第三方的索赔(含违约)报告后应认真研究并及时处理、答疑，及时与第三方协商解决；

在合同履行过程中如发生纠纷，应及时分析查明原因，提出解决办法并报请建设单位。

7．施工过程造价控制：

工程量计量与支付审核；

审核专业分包工程投标报价的合理性；

复核各类合同的中期付款申请；

做好施工过程工程现场签证；

做好索赔与反索赔相关证据记录；

审查竣工结算报告、按相关规定组织编制竣工决算。

8．工程质量管理服务：

监督工程总承包单位、监理部监理项目质量保证体系；

督促、检查工程总承包单位质量保证体系、管理制度建立、运行情况；

采购人在现场巡视、检查中，将发现的质量及现场管理问题口头/或书面告知监理，并落实整改情况；

审核施工组织设计，专项施工方案等，并将审核意见及建议报建设单位；

针对施工中发生的质量缺陷，及时组织质量控制专题会议，要求工程总承包单位制定整改措施，确保整改到位：

负责与质监站、安检站等部门的沟通联系，及时取得质监站等部门的现场指导和监督。

9．工程进度管理服务：

制定建设实施阶段总体控制性进度计划；

督促、审查工程总承包单位按照上述项目建设进度总控制计划的要求，编制各自的工作计划，使之相互协调；

在确保安全、质量目标的前提下，监督工程总承包单位、监理单位自身实现进度目标；

检查各单位各类进度计划的执行情况，建立对工程总承包单位人员、材料、设备动态台帐要求，发现偏离，应组织相关承包人分析原因，制定措施，使经批准的计划得以落实；

发现进度计划发生重大偏离时，及时向采购人提出调整控制性进度计划的建议意见，并在通过采购人批准后完成其调整。

10．施工现场安全、文明施工管理：

督促对工程总承包单位的安全管理；

定期组织安全巡查，督促消除安全隐患；

签发安全指令和督办单。

11．协调关系服务：

协助采购人与相关政府部门、管辖机构进行沟通和协调；

负责监督、控制、协调、管理设计、监理、施工、供货等各专业单位的工作；

负责编发施工协调会议纪要。

12．工程验收：

协助完成竣工验收相关的各项政府报批工作；

协助组织专业专项调试、验收；

组织工程验收、移交；

协助采购人向政府主管部门进行备案；

负责监督工程总承包单位有效地履行工程保修责任。

16）配合采购人要求使用工地巡检系统，以及开展相关系统知识库更新等工作。

13. 竣工结算阶段

1）专业监理工程师审查施工单位提交的工结算款支付申请，提出审查意见。

2）总监理工程师对专业监理工程师的审查意见进行审核，签认后报建设单位审批，同时抄送施工单位，并就工程竣工结算事宜与建设单位、施工单位协商；达成一致意见的，根据建设单位审批意见向施工单位签发竣工结算款支付证书；不能达成一致意见的，应按施工合同约定处理。

3）配合相关管理部门的审核工作。

（二）保修阶段监理工作

1）工程监理单位应定期对项目进行回访。

2）对采购人或使用单位提出的工程质量缺陷，成交供应商应安排监理人员进行检查和记录，并应要求施工单位予以修复，同时应监督实施，合格后应予以签认。

3）成交供应商应对工程质量缺陷原因进行调查，并应与采购人、施工单位协商确定责任归属。对非施工单位原因造成的工程质量缺陷，应核实施工单位申报的修复工程费用，并应签认工程款支付证书，同时应报建设单位。

成交供应商必须完成建设工程监理规范（GB/T50319-2013）所有内容、要求和职责。对于在本招标文件（含监理合同）中没有明确列出，但该工作是监理工作不可或缺的，或采购人认为有必要的，则采购人有权以书面形式对该服务内容作出进一步规定和澄清，监理单位应当予以执行，不得视为额外服务，也不得额外收取监理服务费用。

▲五、团队人员配置、人数最低要求

| 序号 | 岗位 | 上岗要求 | 数量 | 服务阶段或服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目监理负责人 （总监理工程师） | 国家级注册监理工程师（房屋建筑工程专业），且满足办理施工许可要求； | 1 | 项目全过程 | 如部分阶段本表要求人数不足以满足专业要求，监理单位应增派人手以满足专业配备要求，费用不调整。 |
| 2 | 专业监理工程师 | 国家级注册监理工程师执业资格或省级监理工程师资格，专业：房建专业1名；安装专业1名； | 2 | 项目全过程 |  |
| 3 | 监理员 | 监理员岗位证书或监理员培训合格证；专业：房建专业1名；安装专业1名； | 2 | 项目全过程 |  |
| 4 | 工程造价人员 | 造价师执业资格 | 1 | 全过程（可兼任） |  |
| 备注：1、本项目最低人员配置不得少于5人，无兼任不少于6人，按工程进度安排进场。需提供以上人员证书（或电子证书）及投标截止时间前近3个月（2025年4月-6月）在本单位缴纳社保的证明材料，扫描件加盖公章，否则做无效标处理。分公司人员以及由分公司缴纳的社保视同总公司人员及由总公司缴纳的社保。退休、提前退休，但年龄未达到注册监理工程师管理规定年龄的或军转人员等符合不再缴纳养老保险的须提供养老保险免交证明。 监理人员须符合《建设工程监理规范》（GB50319—2013）要求，以满足当地施工监理备案要求。 2、全过程指项目开工起至项目竣工交付完成。 |  |  |  |  |  |

六、报价要求

本项目监理服务费为固定费率，项目监理费用结算=施工结算审定价×（中标价/2756.70万元）。

七、服务期限

工程的监理服务期从签订合同之日起至工程通过竣工验收、竣工结算审计及缺陷责任期结束为止。缺陷责任期为2年（从工程竣工验收合格之日起计算）。

投标人承诺拟派项目总监到位率80%以上，即每月不少于24天。其他专业监理工程师和监理员按工程施工进度进场，到位率90%以上，即每月不少于27天。如遇重要的工程部位和隐蔽工程施工时，应当实行全过程24小时旁站监理。

八、付款方式

采购人按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理人的报酬（最终以工程结算审计价为基数计算）：本项目中标费率始终保持不变。合同生效以及具备实施条件后支付项目总额的40%作为预付款；工程完成80%时付至监理费的70%；整体工程通过竣工验收备案，并提交竣工监理资料支付至监理费的85%；工程审计结束后支付至监理费的98.5%；剩余的1.5%监理费在工程保修期（即缺陷责任期）结束后结清。

- 第五章  投标文件格式

资格证明文件

项目名称：     开化县居家社区养老服务网络建设项目监理服务

项目编号：    	       ZJHYZFCG2025-KH14

投标人名称：                               （电子签章）

年         月         日

资格证明文件目录

一、投标声明书

二、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

三、法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件

四、相应的特定资格要求证明材料

五、拟派项目总监理工程师无其他在监理项目的承诺书

六、拟派本项目监理机构主要人员一览表

七、法定代表人身份证明及身份证（正、反面）扫描件

八、法定代表人授权委托书

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件

十二、投标人需要说明的其他文件和说明

一、投标声明书

致浙江华耀建设咨询有限公司：

（投标人全称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                   。我     （姓名）系    （投标人全称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的    （项目名称）  （项目编号为      ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、我们已详细审核全部招标文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

5、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

6、投标文件自开标日起有效期为90日。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人全称（电子签章）：

日 期：

二、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

致开化县民政局、浙江华耀建设咨询有限公司：（采购人）、（采购代理机构）

我方参与          （采购项目名称）（项目编号为      ）政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人全称（电子签章）：

日 期：

三、法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件

四、相应的特定资格要求证明材料

五、拟派项目总监理工程师无其他在监理项目的承诺书

：

我公司及拟派项目总监理工程师承诺，拟派参加               项目监理投标的项目总监理工程师          身份证号码                  ，在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目总监理工程师的情形。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同通过竣工验收或合同解除日期。

以上承诺如有虚假，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。如已中标，同意采购人取消我公司中标资格的处理。

投标人：                    （盖章）

法定代表人：                （签字或盖章）

拟派总监理工程师：                （签字）

年    月    日

六、拟派本项目监理机构主要人员一览表

| 姓名 | 本工程拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 专业 | 证书名称及编号 | 职务和职称 | 安排上岗施工阶段 | 到位率 承诺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1、本项目最低人员配置不得少于5人，无兼任不少于6人，按工程进度安排进场。需提供以上人员证书（或电子证书）及投标截止时间前近3个月（2025年4月-6月）在本单位缴纳社保的证明材料，扫描件加盖公章，否则做无效标处理。分公司人员以及由分公司缴纳的社保视同总公司人员及由总公司缴纳的社保。退休、提前退休，但年龄未达到注册监理工程师管理规定年龄的或军转人员等符合不再缴纳养老保险的须提供养老保险免交证明。

监理人员须符合《建设工程监理规范》（GB50319—2013）要求，以满足当地施工监理备案要求。

- 全过程指项目开工起至项目竣工交付完成。

- 七、法定代表人身份证明及身份证（正、反面）扫描件

单位名称：

单位性质：

地    址：

联系电话：

成立时间：             年               月             日

经营期限：

姓    名：                          性    别：

年    龄：                          职    务：

系                             （投标人全称）的法定代表人。

特此证明。

注：附身份证扫描件（正、反两面）

八、法定代表人授权委托书

本授权书声明：我        （法定代表人姓名）是                     （单位名称）的法人代表，现授权委托本单位正式在职职工       （姓名，被授权人必须为本单位正式在职员工）为全权代表，以我方的名义参加                （项目名称）              （项目编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

全权代表无转委托权，特此委托。

本授权书于     年      月     日生效，特此声明。

法定代表人：

授权委托人：

联系电话：

投标人全称（盖章）：

日   期：

附：授权委托人身份证（正、反面）

九、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加              （采购人名称）   的          （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称）         ，属于   （采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为    （企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为        万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（电子签章）：

日 期：

注：填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           .             单位的                项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（电子签章）：

日 期：

特别说明：

投标人不属于残疾人福利性单位的，无需提供此声明函，如提供所引起的后果由投标人承担。

十一、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件

注：不属于监狱企业的，可不提供。

十二、投标人需要说明的其他文件和说明

技术商务文件

项目名称：     开化县居家社区养老服务网络建设项目监理服务

项目编号：   	     ZJHYZFCG2025-KH14

投标人名称：                                (电子签章）

年         月         日

技术商务文件目录

一、政府采购项目供应商技术商务评分索引表（格式附后）

二、类似业绩

三、拟派总监理工程师业绩

四、拟投入团队人员

五、到位率承诺书

六、总体监理方案

七、针对本工程的监理组织协调管理措施

八、拟投入仪器、设备

九、合同管理、安全管理、文明施工管理措施及手段

十、质量、进度、投资目标控制及手段

十一、服务质量保证措施

十二、重点难点分析

十三、合理化建议

十四、投标人需要说明的其他文件和说明

一、政府采购项目供应商技术商务评分索引表

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 自评分 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似业绩 | 1分 |  |  |
| 2 | 拟派总监理工程师业绩 | 1分 |  |  |
| 3 | 拟投入团队人员 | 23分 |  |  |
| 4 | 到位率 | 3分 |  |  |
| 5 | 总体监理方案 | 8分 | / |  |
| 6 | 针对本工程的监理组织协调管理措施 | 8分 | / |  |
| 7 | 拟投入仪器、设备 | 5分 | / |  |
| 8 | 合同管理、安全管理、文明施工管理措施及手段 | 8分 | / |  |
| 9 | 质量、进度、投资目标控制及手段 | 8分 | / |  |
| 10 | 服务质量保证措施 | 5分 | / |  |
| 11 | 重点难点分析 | 5分 | / |  |
| 12 | 合理化建议 | 5分 | / |  |
| - 合计 |  |  |  |  |

二、类似业绩

三、拟派总监理工程师业绩

四、拟投入团队人员

五、到位率承诺书

六、总体监理方案

七、针对本工程的监理组织协调管理措施

八、拟投入仪器、设备

九、合同管理、安全管理、文明施工管理措施及手段

十、质量、进度、投资目标控制及手段

十一、服务质量保证措施

十二、重点难点分析

十三、合理化建议

十四、投标人需要说明的其他文件和说明

报价文件

项目名称：   开化县居家社区养老服务网络建设项目监理服务

项目编号：    	     ZJHYZFCG2025-KH14

投标人名称：                                （电子签章）

年         月         日

报价文件目录

一、投标函

二、开标一览表

三、投标人需要说明的其他文件和说明

一、投标函

致：

根据贵方                  项目的招标文件（项目编号：            ），正式授权下述签字人            （姓名和职务）代表            （投标人的名称），提交的投标文件包含以下内容：

（1）资格证明文件；

（2）技术商务文件；

（3）报价文件；

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我们承担根据招标文件的规定，完成合同的责任和义务。

3、我们已详细阅读全部招标文件，参考资料及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明或误解的权利。

4、我们同意在投标人须知规定的截止日期起遵循本投标文件，并在投标人须知规定的有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

5、同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

与本次投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话、传真：

开户银行：

银行账号：

投标人全称（电子签章）：

日期：      年      月        日

二、开标一览表

项目名称：

项目编号：                                                 金额单位：元

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价 | 大写： （小写：¥ ） |  |  |  |
| 项目总监 | 姓名 | 证书编号 | 职称 | 手机 |
| 其他说明： |  |  |  |  |

注:

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位电子签章，否则其投标作无效标处理。

2、投标人的投标报价为含税总价（以人民币为结算单位），投标人报价应包括完成该项目所涉及的全部费用。

投标人全称（电子签章）：

日 期：

三、投标人需要说明的其他文件和说明

附件：

政府采购活动现场确认声明书

浙江华耀建设咨询有限公司 （采购组织机构名称）：

本人经由                    （单位）负责人        （姓名）合法授权参加      (项目名称） 政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

2025年  月  日

▲注：投标人解密投标文件后填写，本确认书以扫描件形式提交给采购代理机构。邮箱：121664220@qq.com，打印时请删除此项注明。