浙江公路技师学院变压器增容改造工程项目

竞争性磋商文件

采购编号：BSZB2020-BZZC173

采购单位：浙江公路技师学院

采购代理机构：杭州博实招标代理有限公司

2020年10月

### 磋商文件目录

第一部分      竞争性磋商采购公告

第二部分      供应商须知

第三部分      评审办法及评审细则

第四部分      工程量清单

第五部分      技术标准及要求

第六部分      合同的主要条款

第七部分      磋商响应文件格式附件

- 杭州博实招标代理有限公司关于浙江公路技师学院变压器增容改造工程项目竞争性磋商公告

项目概况 # 浙江公路技师学院变压器增容改造工程项目的潜在供应商应在政府采购云平台http://zfcg.czt.zj.gov.cn/获取采购文件，并于2020年10月27日14点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、采购项目编号：BSZB2020-BZZC173

2、项目名称：浙江公路技师学院变压器增容改造工程

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：80.00万元

5、最高限价：80.00万元

6、采购需求：

标的信息：变压器增容改造工程

数量：1项

简要技术需求或服务要求：详见采购文件第四部分内容

工期： 2020年11月30日前完成。

二、供应商资格条件

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以投标截止日信用中国网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）公布为准；

7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

# 8）非联合体。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：见磋商文件

3、本项目的特定资格要求：

1）响应供应商具有电力工程施工总承包二级及以上或输变电专业承包二级及以上资质，并同时具备承装（修、试）电力设施许可证承装、承修、承试类均三级及以上资质；

2）响应供应商具有《安全生产许可证》；

3）拟派项目经理具有注册在响应供应商单位的机电专业（或电力专业）二级及以上注册建造师证书；三类人员安全考核B类证书。

三、获取磋商文件的时间期限、地点、方式及磋商文件售价

1、获取磋商文件的时间期限：公告发布之日起5个工作日。

2、报名：本项目实行网上报名，在线申请获取采购文件，不接受现场报名。

报名网址：政府采购云平台http://zfcg.czt.zj.gov.cn/。

说明：

（1）已在政采云注册的投标人：登录政府采购云平台http://zfcg.czt.zj.gov.cn/后进行报名）

（2）未在政采云注册的投标人：可在浙江政府采购网完成供应商注册后再行报名，注册地址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/

（3）政采云报名后请将投标报名登记表发送至boshizb@126.com（邮件主题请注明“XXX公司报名X项目”）

3、获取磋商文件的方式（网上下载）：请至浙江政府采购网：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/下载（磋商采购文件以附件形式附于采购公告下，请自行下载）。

4、磋商文件售价：不收取。

5、采购公告附件里的采购文件仅供阅览使用, 潜在供应商应当按照上述规定方式获取采购文件，未按照规定方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉；未按上述规定获取竞争性磋商文件的投标将被拒绝。

四、磋商响应文件提交(上传）

1、响应截止时间：2020年10月27日14:00（北京时间）。

2、网址：通过“政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”在线递交。

3、供应商应于磋商响应文件提交截止时间前通过政采云平台“电子加密投标文件”后在线上传递交。

五、磋商响应文件开启

1、2020年10月27日14:00（北京时间）。

2、网址：“政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”

六、公告期限

# 自本公告发布之日起3个工作日

七、在线投标响应（电子投标）说明

1、本项目通过“政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各供应商抓紧时间办理。

3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

4、投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（建议顺丰快递形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。

5、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

八、其他补充事宜：

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策。

九、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1、采购单位：浙江公路技师学院

业务联系人：吴赛芳  联系电话：0571-87158015

质疑联系人：王旭东  联系电话：0571-87158009

2、采购代理机构：杭州博实招标代理有限公司

地址：杭州市振华路200号瑞鼎大厦B座606室

报名联系人：谢慧莉  联系电话：0571-56928685

业务联系人：刘春萍  联系电话：0571-56928685

质疑联系人：潘树鸣  联系电话：0571-87916090

传真：0571-56928850

邮箱：boshizb@126.com

3、同级政府采购监管管理部门：浙江省财政厅政府采购监管处

监督投诉联系人：倪文良、吴聪瑜

监督投诉电话： 0571-87057615 、87058489

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。
     CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二部分   供应商须知

前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目说明 | 1、项目名称：浙江公路技师学院变压器增容改造工程项目； 2、工程建设地址：杭州市西溪路681号； 3、工期：2020年11月30日前完成； 4、发包方式：包工包料、包安全文明施工、包质量、包项目完成时间的大包干方式； 5、质量要求：合格； ▲6、采购最高限价：人民币80.00万元。磋商报价不得超出采购最高限价，超出采购最高限价的报价为无效报价。 |
| 2 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 3 | 投标报价及费用 | 1、本项目应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用； 3、本项目按照浙价服[2003]77号文规定的工程类收费标准下浮20%向成交单位收取，不足4000元按4000元收取。 |
| 4 | 磋商响应文件份数 | 1、“电子加密投标文件”：在线上传递交一份。 2、“备份投标文件”：密封包装后（顺丰邮寄形式）投标截止时间前递交一份。 3、邮寄地址：杭州市拱墅区登云路518号恒策西城时代3幢1706室 收件人：邓瑞银 电话：13645711835 4、法定节假日不接收同城急送件。 |
| 5 | 磋商有效期 | 为：90天（从磋商响应文件递交截止之日算起） |
| 6 | 现场踏勘 | 响应供应商需勘察现场，不统一组织，自行前往； 现场联系人：吴赛芳 联系电话：0571-87158015。 |
| 7 | 磋商保证金 | 无 |
| 8 | 磋商响应文件提交(上传） | 1、响应截止时间：2020年10月27日14:00（北京时间）。 2、网址：通过“政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”在线递交。 3、供应商应于磋商响应文件提交截止时间前通过政采云平台“电子加密投标文件”后在线上传递交。 |
| 9 | 磋商响应文件开启 | 1、时间：2020年10月27日14:00（北京时间）。 2、网址：“政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）” |
| 10 | 评标办法 | 综合评分 |
| 11 | 响应文件的组成、编制、签章 | 1、响应文件的组成：由资格文件、商务及技术文件、投标报价文件三部分组成。 2、响应文件的编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。 3、响应文件的签章：电子签章。 |
| 12 | 响应文件的形式 | 电子响应文件（包括“电子加密响应文件”和“备份响应文件”，在响应文件编制完成后同时生成）： 1、“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。 2、“备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。 |
| 13 | 响应文件的上传和递交 | 1、“电子加密响应文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。 2、“备份响应文件”的密封包装、递交： a.响应供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密响应文件”的上传递交后，还可以（EMS邮寄形式）在响应截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份响应文件”（一份）。 b.“备份响应文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份响应文件”将不予接收。 c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“备份响应文件”自动失效。响应截止时间前，响应供应商仅递交了“备份响应文件”而未将“电子加密响应文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 14 | “电子加密响应文件”解密和异常情况处理 | 1、开标后，采购组织机构将向各响应供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各响应供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。 2、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密，响应供应商如按规定递交了“备份响应文件”的，以“备份响应文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效），否则视为响应文件撤回。 3、响应截止时间前，投标供应商仅递交了“备份响应文件”而未将电子加密响应文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 15 | 成交结果公示 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。 |
| 16 | 履约担保及保修金 | 金额：施工合同价款3%。 缴纳形式：支票/汇票/电汇/或金融机构、担保机构出据的保函等非现金形式； 事件：合同生效之日起10个工作日内，履约保证金按合同总价3%的金额，成交供应商一次性打入采购人账户，当工程质量、项目完成时间项目班子和文明施工中某项达不到磋商响应文件要求时，则在该项保证金中扣除。服务期满后7日内，经采购人认定质量保修符合要求，将剩余保修金无息返还成交供应商。 |
| 17 | 签订合同时间 | 成交通知书发出后30日内 |
| 18 | 供应商注册入库 | 未注册加入浙江省政府采购供应商库的供应商一旦被确定为成交供应商的，应当在《成交通知书》发出前的三个工作日内按《关于印发浙江省政府供应商注册及诚信管理暂行办法通知》[浙财采监字〔2009〕28号]文件的规定进行注册申请，否则，采购人将拒绝向其发出《成交通知书》，并可以直接推荐排名次之的供应商为成交供应商，或者重新组织采购。 |
| 19 | 资格审查 | 本项目资格审查采用资格后审方式 |
| 20 | 信用记录查询 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）文件要求，采购代理机构将对供应商信用记录进行查询和甄别。 1、信用信息查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 2、信用信息截止时点为从本项目投标截止日往前追溯三年，期间被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等供应商信用信息均将用于本项目。 3、信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 4、投标截止日当日网站显示的信用信息将作为评审和确定成交人的依据。 |
| 21 | 政府采购节能环保产品 | 投标产品若属于节能（环保）产品的，请提供参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构出具的认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图；参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）；证书发布平台详见《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 产品属于政府强制采购节能品目的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），投标人须按上款要求提供节能产品认证证书或规定网站证书查询截图。产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人未提供节能产品的，其投标将作无效标处理；本文件第四部分另有规定的除外。 |
| 22 | 质疑与投诉 | 质疑：供应商认为采购文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式一次性向采购人、采购代理机构提出质疑。 1.质疑起算日期：质疑期限为供应商收到采购文件之日或者采购公告期限届满之日起7 个工作日内向采购代理机构提出。 2.对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）之日起计算。否则，被质疑人可不予接受。 3.投诉：质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
| 23 | 解释 | 本竞争性磋商采购文件的解释权归采购人所有 |

- 一 、说明

（一）适用范围

本磋商文件仅适用于本项目磋商、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.“采购人”系指浙江公路技师学院。

2.“供应商”系指向采购人提交响应文件的单位。

3.“货物”系指按磋商文件要求配置的设备、技术资料、相关使用手册等。

4.“服务”系指磋商文件规定成交供应商须承担的运输、技术支持及其它类似的服务。

5.“书面形式”包括信函、传真、电报、邮件等。

6.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）采购方式

本次采购采用竞争性磋商方式进行。

- （四）磋商费用

不论磋商结果如何，磋商供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用（磋商文件有相应规定除外）。

（五）联合体磋商

本项目不接受联合体参加磋商。

（六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

- （七）特别说明：

1.▲多家供应商参加磋商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同时，以报价低者获得成交供应商推荐资格。

非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的或提供相同品牌产品超过清单报价50%以上的，按一家供应商认定。

2.▲供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

3.▲供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.▲供应商在磋商活动中提供任何虚假材料,其磋商无效，并报监管部门查处；成交后发现的,成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

5.关于中小企业参与政府采购活动的规定

5.1根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目对小型和微型企业（含监狱企业、残疾人福利性企业）制造的产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同中型企业）；上述政策扶持待遇不重复享受，欢迎符合规定的供应商参与本项目磋商。

- （八）质疑和投诉

1.供应商认为磋商文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

- 2.质疑书应明确阐述竞争性磋商文件、磋商过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 3.供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购代理机构有权拒绝第一次质疑以外其他所有质疑。

- 4.质疑函须采用财政部发布的政府采购供应商质疑函范本（参考样式可从浙江政府采购网下载专区下载），否则采购代理机构有权要求质疑供应商改正后重新提出。

- 二、 磋商文件

（一）磋商文件的构成。本磋商文件由以下部份组成：

第一部分  竞争性磋商采购公告

第二部分  供应商须知

第三部分  评审办法及评审细则

第四部分  工程量清单

第五部分  技术标准及要求

第六部分  合同的主要条款

第七部分  磋商响应文件格式附件

- （二）磋商文件的澄清与修改

1.提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

# 2.不论采购人、采购代理机构向磋商供应商发送的资料文件，还是磋商供应商提出的问题，均采用书面形式，任何口头提问及答复一律无效。

3.磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为磋商文件的组成部分。当磋商文件与磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 三、响应文件的编制、递交

（一）响应文件的语言及度量衡单位

1.除采购标的有关专用名称外，响应文件和与投标有关的所有文件说明均应使用中文。

2.除采购项目规范另有规定外，响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

（二）磋商响应文件的形式和效力

磋商响应文件分为电子磋商响应文件以及备份磋商响应文件。

1.电子磋商响应文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本磋商文件要求制作、加密并递交。

2.以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件，即电子磋商响应文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”制作的未加密备份文件。

3.磋商响应文件的效力

磋商响应文件的启用，按先后顺位分别为电子磋商响应文件、以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件。在下一顺位的磋商响应文件启用时，前一顺位的磋商响应文件自动失效。

- （三）响应文件的组成

响应文件（包含电子响应文件、备份响应文件）由资格文件、商务及技术文件、报价文件三部份组成。其中电子磋商响应文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

1.资格文件（资格审查按通过和不通过两种方式进行评定，供应商的资格等方面的要求作为资格审查通过的强制性资格条件，经核实有一项不符合要求，则供应商的资格为不通过，不通过的供应商对其磋商响应文件不进行后续评审。）

（1）营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)复印件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（2）财务状况报告（最近一年内的资产负债表和利润表）；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函，格式见附件）；

（4）依法缴纳税收（ 税收缴纳凭证） 和社会保障资金（ 社会保障资金缴纳凭证）的相关材料（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函；

（7）响应供应商没有失信记录承诺函；

（8）非联合体投标承诺函；

（9）供应商资格要求中的其他情况的承诺书；

（10）提供有效的电力工程施工总承包二级及以上或输变电专业承包二级及以上资质证书；

（11）提供有效的承装（修、试）电力设施许可证承装、承修、承试类均三级及以上资质证书；

（12）提供有效的《安全生产许可证》证书；

（13）提供拟派项目经理注册在响应供应商单位的机电专业（或电力专业）二级及以上注册建造师证书复印件；三类人员安全考核B类证书复印件。

注：由于本项目为电子标，供应商的法定代表人（或其委托代理人）可以不出席开标现场会议。

2.商务技术文件：

（1）磋商声明书（格式见附件）；

（2）法定代表人身份证明（格式见附件）；

（3）法定代表人授权委托书（格式见附件）；

（4）供应商基本情况介绍；

（5）响应供应商2017年1月1日至今承揽过同类项目（施工变配电工程）实施业绩（要求为已竣工验收项目，需提供合同复印件及竣工验收报告）；

（6）拟派项目经理2017年1月1日至今承揽过同类项目（施工变配电工程）实施业绩（要求为已竣工验收项目，需提供合同复印件及竣工验收报告）；

（7）施工组织设计；（格式见附件）

（8）项目管理机构；（格式见附件）

注:以上目录是编制商务技术文件的基础格式，响应供应商可根据自身情况及评分要素进一步细化。

3.报价文件

（1）磋商响应函（格式见附件）；

（2）初次报价一览表（格式见附件）；

（3）工程量清单报价；

（4）小型、微型企业相关证明材料（如有）。

（四）磋商报价

1.本项目磋商报价不得高于预算价，否则作无效标处理。

2.本项目的磋商报价应以人民币报价。

3.▲ 本次报价非一次性报价，在磋商后根据磋商情况（包括细化采购方案和要求，增补部分采购内容等），供应商须进行最终报价。磋商报价是履行合同的最终价格,包括完成本项目所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不做调整。

4.供应商所报的报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应而予以拒绝。

5.采购人不接受任何选择报价，只允许一个报价。

（五）响应文件的有效期

1.自磋商截止日起 90 天响应文件应保持有效。有效期不足的响应文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

（六）磋商保证金

1.根据《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》（浙财采监〔2019〕5号）规定，本项目无需缴纳磋商保证金。

2.供应商在磋商有效期内撤回响应文件或者成交供应商在法定期限内无正当理由不与采购单位签订合同的，应当按照本项目采购预算价2%的标准承担因此给采购单位造成的损失的赔偿责任及相应的法律责任。

（七）响应文件的签署和份数

1.供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本磋商文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位。

2.以介质存储的数据电文形式的备份响应文件部分：备份电子响应文件以U盘形式存储，并密封邮寄。

（八）响应文件的包装、递交、修改和撤回

1.响应文件的上传和递交

“响应文件”的上传、递交：见《前附表》。

2.“电子加密响应文件”解密和异常情况处理

“电子加密响应文件”解密：见《前附表》。

3.响应文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在磋商截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。磋商截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。磋商截止时间后递交的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2磋商截止时间后，投标供应商不得撤回、修改响应文件。

- （九）磋商无效的情形

实质上没有响应磋商文件要求的磋商将被视为无效磋商。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其磋商成为实质上响应的磋商。如发生下列情况之一的，其磋商响应视为无效：

1.响应文件逾期送达的；

2.电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份投标文件的；

3.不具备磋商文件规定资格要求；

4.响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；

5.磋商文件中有▲处条款供应商未作实质性响应的；

6.资格证明文件和商务及技术文件中包含报价的；

7.供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，该供应商不能证明其报价合理性的；

8.响应文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

9.报价超出磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

10.响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

11.提供虚假材料谋取中标的；

12.供应商串通磋商的；

13.不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的。

- （十）串通磋商的情形

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

3.不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

(十一)出现下列情形之一的，应予废标：

1.出现影响招标公正的违法、违规行为的；

2.供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

3.在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有供应商。

（十二）出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新采购。

四、开标

（一）开标准备

1.采购组织机构按照响应文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加磋商大会的，视同认可磋商结果，事后不得对采购相关人员、磋商过程和磋商结果提出异议，同时供应商因未在线参加磋商而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

2.若磋商供应商在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构将开启磋商供应商递交的以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子磋商响应文件自动失效。

3.所有二次报价询标流程，均在线上完成，请各供应商务必不要离开电脑太久，并留意手机短信。（操作中如有问题，请致电400-881-7190）

（二）电子招投标开标及评审程序

1.磋商会由采购代理机构主持，磋商响应截止时间后，供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子响应文件进行在线解密，各供应商代表在收到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

2.磋商响应文件解密结束，开启响应文件，磋商小组对资格和商务技术响应文件进行评审；

3.供应商按签到的前后顺序决定磋商的顺序，就价格、服务等认为需要磋商的内容进行磋商，供应商逐家回答磋商小组的提问，响应人作出最终承诺和最终报价；

4.在系统上公开资格和商务技术评审结果；

5.在系统上录入最终报价情况；

6.磋商小组对报价情况进行评审；

7.在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

五、评标

（一）组建磋商小组

本项目磋商小组由专家或采购人的代表和有关专家共三人及以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。

（二）澄清问题的形式

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商授权代表须通过政采云线上或指定的电子邮箱、传真号码等作出澄清、说明或者补正，但澄清或者说明不得超过响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

评审中需要供应商对投标、响应文件作出澄清、说明或者补正的，磋商小组给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清、说明或补正完毕的除外。

（三）错误修正

响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的磋商报价，供应商同意并签字确认后，调整后的磋商报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其磋商将作为无效报价处理。

（四）评标原则和评标办法

1.评标原则。磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。

2.评标办法。具体内容详见第三章评审办法及评审细则。

3.磋商说明

3.1磋商供应商应派人按磋商小组在线通知的时间，在线做承诺，在线承诺的内容作为磋商响应文件的补充部分。提交澄清应在规定时间内完成，逾期提交将被视为未提交。

3.2通过磋商并经澄清/承诺后，磋商供应商按照磋商小组规定的有效时间范围内，将最终报价以在线形式提交。磋商供应商的最终报价及磋商在线承诺文件将被视为确定成交的最终依据。依据最终报价，磋商小组计算供应商商务得分。最终总报价应在规定时间内完成，逾期提交将被视为未提交。

3.3磋商小组对磋商的情况进行综合评议，依据综合得分由高到低顺序排列，形成竞争性磋商评审报告。

- 六、定标

（一）确定成交供应商。

1.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认。

2.如有供应商对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定成交供应商。

3.采购人依法确定成交供应商后2个工作日内，采购代理机构向成交供应商发出《成交通知书》。

- 七、合同授予

（一）成交通知及结果公示

1.1成交供应商确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书，同时在浙江政府采购网上公示采购结果，公示期为7个工作日。

1.2成交通知书是合同的一个组成部分。

（二）签订合同

2.1采购人与成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和磋商承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.2 磋商文件、成交供应商的磋商响应文件、报价修改文件、评审过程中有关澄清文件及经双方签字的磋商记录和成交通知书均作为合同附件。

2.3 拒签合同的违约责任

成交供应商接到成交通知书后，在规定的时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同者，以违约处理，取消成交资格。

（三）履约保证金

履约保证金缴纳等相关规定详见“供应商须知前附表”。

（四）采购代理服务费

4.1采购代理服务费按照浙价服[2003]77号文规定的工程类收费标准下浮20%向成交单位收取，不足4000元按4000元收取。

4.2采购代理服务费可以是现金、支票或汇票。

4.3收取时间：成交通知书发出后5个工作日内。

4.4采购代理服务费汇款信息：

（1）收款人：杭州博实招标代理有限公司

（2）开户银行：杭州联合农村商业银行股份有限公司丰潭支行

（3）账    号：201000069514479

第三部分   评审办法及评审细则

一、评审原则

根据《政府采购非招标采购方式管理办法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的有关规定，并结合本项目的实际，特制定本办法。

二、评审工作由采购人依法组织的磋商小组全权负责。

三、评审办法

1、磋商小组采用百分制综合评分。

商务分由评标委员会对照评分细则和磋商响应文件充分讨论后，按照少数服从多数的原则，集体统一评分。

商务、技术分=评标委员会得分总数/评标委员会人数；价格分由代理机构指定专人进行计算。评分时保留小数1位，计算评分值时保留小数2位。

响应供应商的综合评分为价格分+商务、技术分。由代理机构指定专人进行计算和复核。

2、磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。本次采购，由磋商小组推荐成交人，采购结果由采购人代表活动现场签字确认。

3、成交供应商确定之日起2个工作日内，采购代理机构将向其发出成交通知书，并在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）上公告成交结果。

四、评标细则

（一）价格部分（30分）

报价分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，得满分30分，其他响应供应商的价格分按照下列公式计算：价格分=（评标基准价/投标报价）×30。

报价的合理性：分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，磋商小组认为投标报价出现异常时，有权要求响应供应商在磋商期间对投标报价的详细组成等事项作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。

扶持政策说明：

根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予 6 %的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，响应文件中供应商必须以下证明材料：

（1）响应供应商按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定提供《中小企业声明函》】。

（2）响应供应商所投标项内产品均为小型、微型企业提供的服务【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》中“工业行业”规定提供制造商出具的《中小企业声明函》】。

（3）联合体参加投标的，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，投标报价给予2% 的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分；如联合体各方均为小型、微型企业的，提供本企业生产的产品或提供其他小型、微型企业的产品的，投标报价给予6% 的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系，否则不予价格扣除。

（4）监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》】。

（5）残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

# （二）商务技术分（70分）

| 序号 | 评审因素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应供应商资质证书 | 具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书、职业健康管理体系认证证书且在有效期内的，每提供一个证书得1分，最多3分。（提供证明材料） | 3分 |
| 2 | 拟派项目经理职称 | 拟派项目经理具有中级及以上职称的得1分，其他不得分。（提供证明材料） | 1分 |
| 3 | 实施业绩情况 | 3.1响应供应商2017年1月1日至今承揽过同类项目（施工变配电工程）实施业绩（要求为已竣工验收项目，需提供合同复印件及竣工验收报告），每提供一个合同及竣工验收报告得1分，最高5分。 | 5分 |
|  |  | 3.2拟派项目经理2017年1月1日至今承揽过同类项目（施工变配电工程）实施业绩（要求为已竣工验收项目，需提供合同复印件及竣工验收报告），每提供一个合同及竣工验收报告得1分，最高5分。 | 5分 |
| 4 | 政策分 | 投标产品提供市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019第16号）通过《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》认证机构认证的环境标志产品认证证书或者证书的查询网址及截图的每提供1个得0.5分，最多得0.5分；节能产品认证证书或者证书的查询网址及截图的每提供1个得0.5分，最多得0.5分。 | 1分 |
| 5 | 施工方案 | 5.1施工方案是否详细、合理，具有可行性。（5分） | 5分 |
|  |  | 5.2施工方案是否具有针对性，工程关键部位、针对学校特殊施工环境需要采取的施工技术和组织措施情况（5分） | 5分 |
|  |  | 5.3施工现场总平面布置的合理性（4分） | 4分 |
| 6 | 拟投入设备 | 拟投入的施工机械设备情况、主要施工机械进场计划，施工机具和检验仪器的投入是否能够满足工程质量和进度的要求（4分）。 | 4分 |
| 7 | 人员配备 | 拟派驻现场的项目组管理人员的专业配置是否合理，各专业工种的配置和劳动力计划的投入是否能满足本工程的需要（5分）。 | 5分 |
| 8 | 确保工期的技术组织措施 | 8.1施工进度安排是否具有针对性和可行性（4分） | 4分 |
|  |  | 8.2各项保证控制措施是否科学、合理（4分） | 4分 |
| 9 | 确保安全、文明施工的保证措施 | 9.1确保安全、文明施工的保证措施是否科学、合理、到位（4分） | 4分 |
|  |  | 9.2针对学校特殊施工环境需要采取的施工技术和组织措施情况（4分） | 4分 |
| 10 | 确保工程质量的技术组织措施 | 10.1施工用材料、半成品、外购件等的供货方案（4分） | 4分 |
|  |  | 10.2品牌选用及质量保证措施（4分） | 4分 |
| 11 | 服务承诺 | 11.1提供协助办理并网通电等审批手续的服务承诺（2分） | 2分 |
|  |  | 11.2提供详细、合理的售后服务方案（3分） | 3分 |
|  |  | 11.3提供应急维修措施（3分） | 3分 |

- 工程量清单

- 工程量清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
|  |  | 电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030401002001 | 干式变压器 | 干式变压器安装 容量（kV·A）≤1250 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 030408001001 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 电缆（截面mm2以下）95 | m | 560.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 030408006001 | 电力电缆头 | 户外电力电缆终端头制作、安装 10kV以下热缩式（截面mm2以下）3*95 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 030408006002 | 电力电缆头 | 户内电力电缆终端头制作、安装 10kV以下热缩式（截面mm2以下）3*95 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 030402017001 | 高压成套配电柜 | 1、名称：2G1断路器柜 2、基础型钢形式、规格：10#基础槽钢制安 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 030402017002 | 高压成套配电柜 | 1、名称：2G2高压柜 2、基础型钢形式、规格：10#基础槽钢制安 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 030402017004 | 高压成套配电柜 | 1、名称：2G3出线柜 2、基础型钢形式、规格：10#基础槽钢制安 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 030404004003 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：低压进线柜 2、基础型钢形式、规格：10#基础槽钢制安 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 030404004001 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：低压电容柜 2、基础型钢形式、规格：10#基础槽钢制安 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
| 10 | 030404004004 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：低压出线柜 2、基础型钢形式、规格：10#基础槽钢制安 | 台 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 030404013001 | 直流馈电屏 | 壁挂式直流屏 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 030403003001 | 带形母线 | 变压器低压出线侧矩形铜母线安装 每相两片截面（mm2）100*10 | m | 12.00 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 030403003002 | 带形母线 | 变压器低压出线侧矩形铜母线安装 每相一片截面（mm2）100*10 | m | 8.00 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 030403003003 | 带形母线 | 低压开关柜联络矩形铜母线安装 每相两片截面（mm2）100*10 | m | 16.80 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 030403003004 | 带形母线 | 低压开关柜联络矩形铜母线安装 每相一片截面（mm2）100*10 | m | 11.20 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 030408002001 | 控制电缆 | 控制电缆敷设 电缆（芯以下）4*2.5 | m | 100.00 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 030408007001 | 控制电缆头 | 控制电缆头制作、安装 终端头（芯以下）6 | 个 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 电力变压器系统调试 10kV以下变压器(容量kV·A以下)560 | 系统 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 10kV以下交流供电断路器 | 系统 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 10kV断路器、SF6、令克调试 | 系统 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 030414009001 | 避雷器 | 避雷器10kV以下 | 组 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 030414008001 | 母线 | 母线 母线系统(kV以下)10 | 段 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 030414008002 | 母线 | 母线 母线系统(kV以下)1 | 段 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
| 24 | 030414010001 | 电容器 | 电容器调试 电容器(kV以下)1 | 组 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 030414011001 | 接地装置 | 接地装置调试 独立接地装置6根接地极以内、接地装置调试 接地网 | 系统 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 030414015001 | 电缆试验 | 电缆试验直流耐压试验（10kV以下）、电缆试验泄漏试验 | 根 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 030408008001 | 防火堵洞 | 防火堵洞盘柜下、防火堵洞保护管 | 处 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 030415010002 | 大型机械费 | 设备、材料运输吊装 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 030415010003 | 安全工器具 | 高压绝缘毯 10KV、高压试电笔 10KV、绝缘手套、绝缘靴、接地线带操作杆 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 030404003002 | 模拟屏 | 模拟图版 | 块 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 030409002001 | 接地母线 | 接地母线敷设 沿砖混结构明敷40*4 | m | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 土建部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 040501004001 | 二孔外径160钢管管道铺设 | 2孔钢管(内径150mm壁厚5.0mm)电力管道敷设,C25非泵送商品混凝土包方（包方规格：660*460）,100厚C15砼垫层。模板列入该项。 | m | 127.00 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 030413005001 | 人（手）孔砌筑 | 1、名称：电缆井 2、规格：2500*2000*1300 3、说明：含井盖、配件及附件等制作安装 | 个 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
| 34 | 补000001 | 配电房土建 | 配电房设备基础土建 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 030401002003 | 干式变压器 | 原有设备拆除 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 030402017006 | 高压成套配电柜 | 原有设备拆除 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 030404004006 | 低压开关柜（屏） | 原有设备拆除 | 台 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 030402006001 | 隔离开关 | 原有隔离开关拆除 | 组 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 030402010001 | 避雷器 | 原有避雷器拆除 | 组 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 030402009001 | 高压熔断器 | 原有熔断器拆除 | 组 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 030408001002 | 电力电缆 | 原有铜芯电力电缆拆除 电缆（截面mm2以下）70 | m | 560.00 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 030408006003 | 电力电缆头 | 原有户内电力电缆终端头拆除 10kV以下（截面mm2以下）3*70 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 030403003005 | 带形母线 | 原有低压开关柜联络矩形铜母线拆除 每相一片截面（mm2）80*8 | m | 40.00 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、主要设备、材料推荐品牌一览表

| 材料名称 | 推荐制造商或品牌 |
| --- | --- |
| 高压柜 | ABB、施耐德、西门子、伊顿 |
| 断路器及负荷开关 | ABB、施耐德、西门子、伊顿 |
| 低压柜 | 成套厂家：浙江杭电、浙江南开、杭州杭开 |
| 塑壳断路器 | 常熟、上海人民、上海三开 |
| 框架断路器 | 常熟、上海人民、上海三开 |
| 电容电抗、控制器 | CIRCUTOR、Lafaelt、Ducati |
| 多功能仪表 | 南京南电、苏州奥丁、南京开云智能 |
| 变压器 | 广东顺特、江苏华辰、江苏华鹏 |
| 直流屏 | 杭州西特、四川丹顿、合肥堃能 |
| 电气自动灭火装置 | 呈安科技、永安科技、南象科技 |
| 高压电缆 | 远程、万马、永通 |

第五章  技术标准和要求

一、标准及规范

（1）中华人民共和国国家标准。

（2）有关部门标准与规范。

以上标准及规范由承包人自备，如有不足之处或未能达到国家最新标准时，承包人应使施工及选用的设备和材料符合最新版本的国家标准、规范。

二、材料设备质量要求

1、材料设备选择

（1）本磋商文件涉及的主要材料设备及零星材料，各供应商须自行选材并报价，清单中须注明所选用品牌。所有材料设备要求采用有一定生产规模和市场信誉好的制造商的合格产品，产品需经发包人和发包人委托的监理单位确认后方可采购，严禁选择不合设计要求的低档材料进行报价及组织施工实施。

2、材料的质量保证

（1）在保修期内，承包人对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对发包人或使用单位的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏。

（2）承包人必须对所承包的工程的质量负全部责任，其责任不因产品制造商提供的保证书而减轻或更改。

（3）材料检验按政府部门相关规定的见证取样和送检规定的程序进行。凡检验结果证明其有害物质含量指标超标的产品不得在工程上使用。

3、供应要求

（1）本次采购范围内的建筑施工材料均由承包人根据本磋商文件、设计图纸和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管，但采购人保留变更和指定材料的权利；所有建筑材料须有产品合格证，质量保证书、国家规定的认证证书、报告。

- 由承包人采购的主要材料设备，当承包人选定的产品质量达不到设计要求和预期质量目标时，采购人保留更换的权利，且成交价不予调整。

三、工程管理的要求

1、采购范围内的工程项目，未经发包人同意一律不得分包。一经发现立即取消承包资格，作违约处理，并承担由此引起的一切经济损失。

2、承包人应严格按已确认设计图纸和施工技术方案组织施工，并无条件地接受发包人委托的监理单位对施工质量的监督和管理。

3、供应商在磋商文件中的承诺的管理人员未经发包人同意，承包人不得调换和撤离，并按工程进度及时到位。发包人有权要求施工单位撤换工作不负责任、管理不力、贻误项目完成时间和造成严重的安全事故和工程质量事故、违法乱纪的专业技术、管理人员直至技术负责人，直至发包人满意为止。如相应资质的专业技术人员未按要求到位，视作违约，发包人有权单方面终止合同。

4、项目经理、技术负责人到位率应在80％以上，其它管理人员到位率应在100％。

四、验收要求

供应商按清单要求进行施工，直至通过采购人组织的验收，验收过程中，如有不满足磋商文件规定要求及不符合国家相关规范要求的，由供应商负责整改，费用自负。

第六部分 合同的主要条款

合同协议书

甲方：　　　　　　　　　　　　　（以下简称甲方）

乙方：　　　　　　　　　　　　　（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规和招投标文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程范围：

4、合同项目完成时间：2020年11月30日前完成。

开工日 　年　月　日，竣工日 　年　月　　日。

二、工程服务形式

包工包料、包安全。

三、结算方式

1、采用综合单价，工程量按实结算。

2、工程量变更或新增项目须事前向甲方提出书面报告，并经甲方职能部门审核批准。未经批准擅自变更或施工的，由此产生的费用由乙方自行承担。

四、工程总价

1、合同价人民币：　         　元（小写：　　　    　元 ）。

五、工程质量要求与检查验收

工程质量要求合格，满足业主要求。

乙方在施工中要严格按照国家、行业标准和企业规范及本合同约定进行施工，并随时接受甲方的检查，并为检查、检验提供便利条件，对甲方提出的问题，乙方应及时进行整改，工程结束后，由甲方组织各相关部门共同对工程进行验收，验收合格以《竣工验收报告》为准。

六、履约风险金及工程款支付

1、合同生效后10个工作日内，乙方须向甲方交纳采购文件规定的合同总金额3%履约保证金和履约风险金（如有），以保证乙方遵守本合同的一切条款、条件和承诺。

2、甲方有权从风险金中扣除用于修复乙方损坏甲方的设备、设施、场地或因乙方违约而导致损失的金额和违约金，且乙方应在接到扣除履约风险金通知后一周内补足扣除差额，保证承包期间履约风险金的完整。

3、甲方认为乙方在服务期内涉及甲方的应付而未付金额或违约行为，甲方有权在履约风险金或工程款扣除乙方应付金额或违约金。

4、乙方递交履约保证金、合同签订后，乙方施工队伍主要管理人员、主要施工机械设备进场，并经甲方现场管理员确认后，向乙方支付合同总价30%的工程预付款；整体工程竣工验收合格后，乙方履行了全部合同约定，甲方在15个工作日内，支付至乙方合同总价款的85%，；工程造价结算审计完毕，其他相关服务按约定履行，甲方支付至审定工程总价款的100%。服务期满后，甲方在7日内无息退还履约保证金。

七、保修

自乙方维修工程完工后，乙方须对全部工程承担保修责任，保修期限和保修范围按工程质量保修书约定，自工程竣工验收合格并交付甲方之日起计算。

八、违约责任

1、乙方逾期开工、逾期竣工或逾期履行其他义务的，每逾期一日，均应当向甲方承担合同工程总造价1%的违约金。

2、乙方工程竣工验收未达到一次性通过，乙方除承担全部返工费用外还须按合同价的1%支付违约金，如发生质量事故，视严重程度处罚。

3、对乙方故意或疏忽导致的材料和施工工艺不符合技术规范及环保要求引起的工程质量问题，或与合同约定不符的，无论工程是否已验收合格、交付使用以及是否超过保修期，均自甲方或业主知道之日起两年内享有对乙方的索赔追偿权利。

4、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利、义务转让他人，否则，甲方有权解除合同。

5、乙方维修过的部位所出现的工程质量问题在未解决前，甲方有权拒绝支付任何款项。

九、安全施工

乙方按有关规定采取严格的施工安全措施，承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用及后果，乙方施工人员的人身安全由乙方负责。乙方应为施工人员购买人身意外伤害险及与工程施工有关的一切保险。凡在施工过程中发生安全责任事故或其他责任事故，均由乙方承担责任。

十、施工责任

1、甲方在乙方施工中为乙方提供水、电等便利，临时用水用电必须经过甲方同意才能使用，如乙方擅自拉线并使用，凡在施工过程中发生安全责任事故或其它责任事故，均由乙方承担责任。

2、乙方在施工中要注意保护好校园内原有设施和周边的步道、花草树木，公共设施，如有乙方损害物品按原价赔偿，甲方有权在支付乙方的工程款中扣除。

3、乙方指派 　　     为本工程驻工地代表，按本合同要求组织施工，保质、保量、按期完成本合同规定之内容。并负责与甲方进行沟通、联系，该负责人向甲方所作出的针对本工程任何承诺、保证、函件、签字、确认等均视为乙方的行为，均由乙方承担责任。

4、乙方严格按照甲方确认的施工做法以及质量标准要求进行施工，做好各项质量检查记录。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，确保工程达到合同约定及甲方要求。

5、工程竣工验收合格且交付使用前乙方负责对现场的一切设施和工程成品、半成品进行保护并承担费用。

6、乙方维修时必须每天将垃圾集中在甲方的指定地点，保持施工现场的清洁，学校内应文明施工，材料堆放有序，并在甲方要求的时间内清除，竣工前做好卫生清扫和处理工作，否则，甲方有权委托他人清理，所发生的费用由甲方在支付给乙方的工程款中扣除。

7、在施工中随时接受甲方代表及其委派人员的质量检查、检验及监督，为检查、检验、监督提供便利条件，并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改，承担因自身原因导致返工、修改的费用。

8、工程竣工验收合格后，乙方需在7个工作日内完成撤场（含材料、机械、工具、建筑垃圾等）。

9、甲方指派 　   　 为本工程驻工地代表进行监督管理。

十一、其他

1、乙方施项目完成时间间应严格遵守学院各项规章制度，按照《浙江公路技师学院校园管理暂行规定》（浙交院[2015]42号）文件执行，施工前到保卫处办理项目审批，审批通过后方可施工。

2、乙方在施工时，项目部必须做好现场规范围护，在醒目位置处竖立施工通告，施工人员需严格做好自身的操作安全，避免安全事故的发生。

3、本合同壹式柒份，甲方执肆份，乙方执贰份，鉴证方执壹份，本合同自甲乙、鉴证方签字盖章之日起生效。

4、未尽事宜或合同执行中发生纠纷，双方应友好协商解决。协商不了，由该维修工程所在地人民法院解决。

甲方（盖章）：　　　　　　　　     　　　　　乙方（盖章）：

法定代表人                                     法定代表人

或委托代理人（签字或签章）：                   或委托代理人（签字或签章）：

鉴证方（盖章）：

法定代表人

或委托代理人（签字或签章）：

签订日期：      年    月    日

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就浙江公路技师学院变压器增容改造工程项目签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括投标清单中内容和承诺函。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3．装修工程为  2  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5．供热与供冷系统为  2 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

7、照明光源保修 1年，灯具设备保修  2  年；

8．其他项目保修期限约定如下：

本项目保修期  2 年，质量保修期自工程竣工验收合格之日，       年  月   日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，维修费用在质保金内扣除。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应在24小时内到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：待质保期满后，发包人在15个工作日内无息退还质保金。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

甲方：浙江公路技师学院（盖章）            乙方：                （盖章）：

法定代表人                                    法定代表人

或委托代理人（签字）：                    或委托代理人（签字）：

签订日期：     年   月  日

#### 安全生产责任、文明施工责任协议书、建设工程廉洁协议书格式

安全生产责任协议书

甲方（发包人）：浙江公路技师学院

乙方（承包人）：

工程项目名称：浙江公路技师学院变压器增容改造工程项目

为落实安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，按《浙江省建筑安全文明施工标准化工地管理办法》（浙建建[2005]41号)规定，甲乙双方共同协商，一致同意如下：

一、发包人在施工开始前向承包人提交必要的施工场地，明确承包人安全生产管理的责任区域和要求，承包人负责施工现场的安全管理工作，是施工现场的安全管理的责任单位。承包人必须建立健全安全生产保证体系，建立健全应急救援体系其相关文件报发包人备案。

二、发包人应积极组织和督促承包人开展安全达标活动，及时传达和部署上级的有关安全生产精神和要求，定期听取承包人的意见和要求。加强安全生产的指导和协调。

三、发包人负责组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查，定期组织考核；对承包人及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人应给予表彰和物资奖励。对承包人及有关人员发出的违章、违法行为和存在的问题以及在安全生产、文明等创优达标活动中不积极配合的，发包人有权制止教育、责成其限期整改。

四、凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的，发包人派员参与劳动行政部门、司法机关调查处理。发包人可按其造成的后果及影响，对责任单位以按责任违约给予一次性经济的处理。责任违约的经济处理按约定扣除。事故造成的经济损失及因承包人责任给发包人造成的连带经济损失全部由承包人承担。

责任违约的经济处理的约定：依据国家和地方相关法律法规、政策、规定、制度以及本工程施工合同执行。

五、承包人应严格贯彻执行国家和市颁布的有关安全生产的法律、法规，严格按照中华人民共和国建设部建标（99）79号“关于发布行业标准《建筑施工安全检查标准》的通知”（编号JGJ59—99）的要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生人员死亡事故。

六、承包人要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项的施工安全技术措施，并向全体施工人员进行安全技术交底。严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。

七、承包人进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人。根据建设部办公厅2000年10号文件要求配置专职安全管理人员。即施工人员超过50人的工地必须配置专职安全管理人员；工程造价在1000万元以上的工地，必须配置2-3名管理安全生产工作人员；工程造价在5000万元以上的工地，要按专业设置专职安全员，组成安全管理组负责工地的安全生产管理工作。并将名单报发包人备案。承包人要建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度（包括奖惩制度）：按照”谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。

八、承包人对各分包单位及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签订管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗：进入本市施工的外市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行各种安全操作规程，确保施工安全。

九、承包人要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全检查。及叫制上和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要及时落实整改措施，消除隐患。

十、承包人应主动接受发包人在安全生产工作上的业务指导，检查和督促，服从管理；对发包人的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加。对发包人给予因责任违约的经济处理如有异议可要求复核。对发包人工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权检举揭发，要求处理。

十一、在施工现场或施工作业过程中，因承包人原因发生安全事故或造成人员伤亡的，由承包人承担处理和所有的经济赔偿责任。承包人须妥善处理事故，积极抢救受伤人员、保护现场，并按规定时限向当地安监等相关政府部门报告，并立即报告发包人，不得迟报瞒报。发包人应积极配合处理。

十二、承包人须参加由发包人召集的每周一次的工程工作列会，对工程进度、工程质量、安全施工等情况向会议进行汇报，并接受发包人的安全检查。

十三、承包人不准将工程项目进行整体转包。

十四、承包人对施工现场的安全负责。在施工过程中或施工现场，因承包人原因造成的安全事故，由承包人承担处理和所有的经济赔偿责任，承包人须按规定将事故发生情况向当地政府相关部门报告，并立即报告发包人。发包人积极协助处理。

十五、承包人须将施工作业人员名册报发包人备案，承包人的施工作业人员必须接受发包人组织的安全培训，培训合格后由发包人发给盖有发包人印章的“施工出入证”。持有“施工出入证”的人员方可进场施工作业。

十六、承包人须为施工作业人员缴纳相关保险，并在合同签订之日起的 个工作日内将缴纳保险凭证复印件交发包人。

十七、承包人必须严格按学院管理规范要求进场施工：必须报学院资产产业处、保卫处备案，并接受学院安保处的安全教育；进场施工必须佩戴胸牌，统一着装；施工垃圾及时清运，垃圾密闭包装，不得裸露在外。

十八、本协议中木涉及的有关条款，甲乙双方可根据需要协商补充修改。

如遇有国家和本市的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。

十九、本协议作为甲乙双方工程承包合同的附件，在工程承包合同签约后生效，与工程承包合同具有同等法律效力。工程承包合同期满，本协议终上。

发包人（公章）：                                承包人（公章）：

法定代表人                                      法定代表人

或委托代理人（签字）：                      或委托代理人（签字）：

签订日期：     年   月  日

文明施工责任协议书

甲方（发包人）：浙江公路技师学院

乙方（承包人）：

工程项目名称：浙江公路技师学院变压器增容改造工程项目

为认真做好工程建设施工区域内的文明施工，现经甲、乙双方协商同意，明确在文明施工和文明施工管理中的各自职责，并签订如下协议。

一、双方同意在在工程管理和工程建设中必须坚持社会效益第一，经济效益和社会效益相—致，“方便人民生活，有利于发展生产、保护生态环境”的原则，坚持便民、利民、为民服务的宗旨。搞好工程建设中的文明施工。

二、双方要认真贯彻”建设单位负责，施工单位实施，地方政府监督”的文明施工原则。现场由甲方代表牵头，建立参方共同参与的文明施工管理小组，负责日常管理协调工作，争创文明工地。甲方按合同有关要求，及时拨付有关费用并按市有关创建文明工地的规定，组织、指导、检查、考核、和开展选评工作，创建活动的实施由乙方负责。

三、乙方应遵守如下规定：

1、根据工程的特点，编制文明施工实施方案，在开工前5日内，将文明施工实施方案报甲方和市安全监督部门备案。

2、乙方按有关规定专项包干使用文明施工费，不得挪作他用。

3、工地应设置专职文明施工安全员，做到佩证上岗、动态管理，及时收集、记录、整理、管理台帐等技术资料。

4、施工现场应按文明施工安全生产的要求，设置各项临时设施，并达到下列要求：

（1）施工区域与非施工区域严格分隔。

（2）施工区域内应设置能保证施工安全的夜间照明和警示标志，并采取安全防护措施。

（3）各类材料、机具设备按工地总平面图的布置，在固定场地整齐堆放，不得侵占场内道路及安全防护等设施。

（4）其他要求：严格按学院管理规范要求进场施工。

5、校园内不得设置工地民工宿舍和食堂，施工现场应设置茶桶、保障茶水供应。

6、建筑垃圾和其他散体物料装运应实行车辆密闭式运输，冲洗干净后出场，运输过程中严禁沿途抛、洒、滴、漏。

7、乙方应当严格依照《中华人民共和国消防条例》的规定，在工地建立和执行防火管理制度，重点部位设置符合消防要求的消防设施，并保持完好的备用状态。

8、遵守建设地的现场管理要求。

9、施工单位在施工中应遵守下列规定：

（1）完善技术和操作管理规程，确保防汛设施和地下管线通畅、安全。

（2）采取各种有效措施，控制扬尘、噪声。

（3）设置各种防护设施，防止施工中废弃物、杂物影响周围环境，伤害过往行人。

（4）随时清理建筑垃圾，控制工地污染。

（5）控制夜间施工作业，确需夜间作业的，必须事先向环保部门申办《夜间施工许可证》。

（6）运用其他有效方式，减少施工时对市容、绿化和环境的不良影响。

（7）遵守交通管理规定，不得使用人力车、三轮车向场外运输建筑垃圾、废土、物料。

10、施工人员在施工中应严格遵守下列规定:

（1）施工中产生的各类垃圾应及时清运到市容环境卫生管理部门指定的地点，严禁随意倾倒在城市道路、河道、绿化带、空旷地带和居民生活垃圾容器内。

（2）施工中不得随意丢弃废物、旧料和其他杂物。

（3）施工中应注意清理施工场地，做到随做随清。

（4）其他：

11、乙方应确保工地出入口和道路的畅通、安全。施工中造成沿线单位、人员的出入口障碍和道路交通堵塞，应及时采取有效措施。

12、施工中造成下水道和其他地下管线堵塞或损坏的，应立即疏浚或修复；对工地周围的单位及人员财产造成损失的，应承担经济赔偿责任。

四、甲方对乙方开展创建文明土地的工作要经常性地给予指导，定期组织检查，对乙方存在的问题应及时通知乙方进行整改，并有权对乙方责任违约，按约定办法进行经济处理。

五、因乙方违反文明施工管理要求，被地方政府有关部门查获而受到的经济处罚，以及由此而使甲方受到的经济损失，均由乙方承担。

六、本协议作为甲乙双方工程合同的附件，在工程合同正式签约后有效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。

发包人（公章）：                                承包人（公章）：

法定代表人                                      法定代表人

或委托代理人（签字）：                      或委托代理人（签字）：

签订日期：     年   月  日

建设工程廉洁协议书

甲方（发包人）：浙江公路技师学院

乙方（承包人）：

工程项目名称：浙江公路技师学院变压器增容改造工程项目

为了在工程建设中保持廉政自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家和省市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定，结合工程建设的特点，订立本协议如下：

一、甲乙双方应当自觉遵守国家和市关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的现金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应有个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

七、乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

八、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入高档娱乐性场所。

十、乙方不得为甲方和个人购置或者提供通讯工具、家电、高档办公用品等物品。

十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉政协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方工程合同造价1%—5%的违约金，由此给甲方造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

十三、严格执行中纪委下发的中纪发【2007】7号《中共中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》。

十四、本廉政协议作为工程承发包合同的附件，与工程承发包合同具有同等法律效力，经协议双方签署后立即生效。

十五、本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，送交见证部门一份。

发包人（公章）：                                承包人（公章）：

法定代表人                                      法定代表人

或委托代理人（签字）：                      或委托代理人（签字）：

签订日期：     年   月  日

承 诺 书

浙江公路技师学院：

本公司对浙江公路技师学院变压器增容改造工程项目履行工程质量安全责任制，承诺所提供设备、材料等均为符合国家或者行业规范的优质产品，工程施工按照国家、地方有关施工、验收规范和标准以及设计文件（施工图及设计联系单）进行，并以优异的施工工艺完成该工程的施工，确保工程安全使用。

磋商响应供应商（单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

第七部分    磋商响应文件格式附件

供应商提交响应文件须知：

1、供应商应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致响应文件被误读或评审小组查找不到有效文件是响应供应商的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题或信息都必须正面回答。

3、本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、评审小组将应用响应供应商提交的资料作出自己的判断。

5、供应商提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按供应商须知中规定的语言和份数提交。响应文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被评审小组认定为投标无效。

资 格 文 件

目录

（1）营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)复印件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（2）财务状况报告（最近一年内的资产负债表和利润表）；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函，格式见附件）；

（4）依法缴纳税收（ 税收缴纳凭证） 和社会保障资金（ 社会保障资金缴纳凭证）的相关材料（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函；

（7）响应供应商没有失信记录承诺函；

（8）非联合体投标承诺函；

（9）供应商资格要求中的其他情况的承诺书；

（10）提供有效的电力工程施工总承包二级及以上或输变电专业承包二级及以上资质证书；

（11）提供有效的承装（修、试）电力设施许可证承装、承修、承试类均三级及以上资质证书；

（12）提供有效的《安全生产许可证》证书；

（13）提供拟派项目经理注册在响应供应商单位的机电专业（或电力专业）二级及以上注册建造师证书复印件；三类人员安全考核B类证书复印件。

# 一、营业执照（复印件）

二、财务状况报告（最近一年内的资产负债表和利润表）

# 三、具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函

浙江公路技师学院、杭州博实招标代理有限公司：

我方 （供应商）承诺具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

四、依法缴纳税收（税收缴纳凭证） 和社会保障资金（社会保障资金缴纳凭证）的相关材料

# 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

浙江公路技师学院、杭州博实招标代理有限公司：

我方 （供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

六、与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函

浙江公路技师学院、杭州博实招标代理有限公司：

我方郑重承诺，我方此次参加浙江公路技师学院变压器增容改造工程项目的投标，与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

七、响应供应商没有失信记录承诺函

浙江公路技师学院、杭州博实招标代理有限公司：

我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

八、非联合体投标承诺函

浙江公路技师学院、杭州博实招标代理有限公司：

我公司郑重承诺：本次投标为非联合体投标。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

九、供应商资格要求中的其他情况的承诺书

浙江公路技师学院、杭州博实招标代理有限公司：

我                   （供应商名称）参加                   项目的投标，我公司承诺不存在下列任何情形：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本项目的监理人；

（4）为本项目的代建人；

（5）为本项目提供采购代理服务的；

（6）与本项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本项目的监理人或代建人或采购代理机构相互控股或参股的；

（8）与本项目的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取（中标）成交或严重违约或重大工程质量问题的。

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

十、提供有效的电力工程施工总承包二级及以上或输变电专业承包二级及以上资质证书；

十一、提供有效的承装（修、试）电力设施许可证承装、承修、承试类均三级及以上资质证书；

十二、提供有效的《安全生产许可证》证书；

十三、提供拟派项目经理注册在响应供应商单位的机电专业（或电力专业）二级及以上注册建造师证书复印件；三类人员安全考核B类证书复印件。

商 务 及 技 术 文 件

目录

（1）磋商声明书（格式见附件）；

（2）法定代表人身份证明（格式见附件）；

（3）法定代表人授权委托书（格式见附件）；

（4）供应商基本情况介绍；

（5）响应供应商2017年1月1日至今承揽过同类项目（施工变配电工程）实施业绩（要求为已竣工验收项目，需提供合同复印件及竣工验收报告）；

（6）拟派项目经理2017年1月1日至今承揽过同类项目（施工变配电工程）实施业绩（要求为已竣工验收项目，需提供合同复印件及竣工验收报告）；

（7）施工组织设计；（格式见附件）

（8）项目管理机构；（格式见附件）

注:以上目录是编制商务技术文件的基础格式，响应供应商可根据自身情况及评分要素进一步细化。

附件

磋商声明书

杭州博实招标代理有限公司：

（响应供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址于               。

我      （姓名）系          （响应供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定成交人及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有磋商响应文件、资料都是准确和真实的。

2、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有（若无，请填写“无”）：

；

4、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期:

附件

法定代表人身份证明

响应供应商名称：                                 ；

单位性质：                                   ；

地址：                                      ；

成立时间：        年    月    日

经营期限：                                 ；

姓名：           性别：        年龄：      职务：       _

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称：                      （盖单位章）

日期：        年    月     日

附：

法定代表人身份证复印件正反面

## 附件

## 法定代表人授权委托书

我         （姓名）系              （采购人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加贵处组织的             （采购单位名称）政府采购                   （项目名称）              （采购编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

供应商（单位公章）：

被授权人签字：             ；           法定代表人签字或签章：             ；

职务：             ；

被授权人身份证号码：                              ；

附：1、被授权代表身份证复印件；

被授权代表身份证正反面复印件

2、被授权人社保缴纳证明（由社保机构在投标期间出具）

## 附件

### 供应商基本情况表

| 供应商全称 |  |  |  | 主要业务 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业执照 | 1、编号： 2、营业范围： 3、发证单位： |  |  |  |  |  |
| 企业资质 | 1、等级： 2、证书号： 3、发证单位： |  |  |  |  |  |
| 安全生产许可证 | 1、证书号： 2、发证单位： |  |  |  |  |  |
| 成立日期 |  | 现有职工总人数（人） |  |  | 固定资产净值（万元） |  |
| 法定代表人 | 1、姓名： 2、职务： 3、职称： |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 | 1、姓名： 2、职务： 3、职称： |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 1、地址： 2、联系人： 3、电话： 4、邮编： 5、电挂： 6、传真： |  |  |  |  |  |
| 开户银行 | 1、名称： 2、帐号： |  |  |  |  |  |
| 下属施工单位（个数、专业、年完成工作量等） |  |  |  |  |  |  |
| 组织机构框架 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 荣誉等 |  |  |  |  |  |  |

后附相关材料。

附件

施工组织设计

包括但不限于以下内容：

1.供应商编制施工组织设计的要求：

（1）施工方案；

（2）工程投入的施工机械设备情况、主要施工机械进场计划；

（3）劳动力安排计划；

（4）确保项目完成时间的技术组织措施；

（5）确保安全、文明生产的技术组织措施；

（6）确保工程质量的技术组织措施；

（7）售后服务措施及承诺：保修期服务的承诺及其他承诺的优劣情况。

2.施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本项目的主要施工设备表

附表二  劳动力计划表

附表三  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表四  施工平面图

附表1

### 拟投入本项目的主要施工设备表

| 序号 | 设备 名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 ( KW ) | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表2

### 劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表3

### 计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按采购文件要求的计划项目完成时间进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附表4

### 施工平面图

供应商应递交一份施工平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、设备及仓储、供电、供水、道路、消防等设施的情况和布置。

附件

项目管理机构

# 项目管理机构组成表

| 本合同任职 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

注：必须附职称证（执业证或上岗证书）复印件。

以上管理人员均为供应商在职员工，在磋商文件中提供社会保险的有效证明（必须在投标期间由社会保险电脑系统打印出来并加盖社保局公章）

- 主要人员简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  | 学 历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 执业资格 |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 |  |  | 发包人 |  |

附各项证书资料等

- 报 价 文 件

目录

（1）磋商响应函（格式见附件）；

（2）初次报价一览表（格式见附件）；

（3）工程量清单报价（格式见附件）；

（4）小型、微型企业相关证明材料（如有）。

扶持政策说明：

根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予 6 %的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，响应文件中供应商必须以下证明材料：

（1）响应供应商按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定提供《中小企业声明函》】。

（2）响应供应商所投标项内产品均为小型、微型企业提供的服务【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》中“工业行业”规定提供制造商出具的《中小企业声明函》】。

（3）联合体参加投标的，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，投标报价给予2% 的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分；如联合体各方均为小型、微型企业的，提供本企业生产的产品或提供其他小型、微型企业的产品的，投标报价给予6% 的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系，否则不予价格扣除。

（4）监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》】。

（5）残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

(注：未提供以上材料的或材料不全的，均不给予价格扣除）

附件

磋商响应函

浙江公路技师学院：

杭州博实招标代理有限公司：

根据贵方为            （采购项目名称、编号）采购项目的竞争性磋商采购公告，          （响应供应商全称）正式授权             （姓名、职务）为委托代理人，代表本响应供应商参加贵方组织的此次磋商的有关活动，并提交按“响应供应商须知”要求编制的供应商磋商响应文件。

l、磋商报价为：人民币          （大写）。

2、本报价人遵守磋商文件的有关规定和收费标准，忠实地履行按磋商文件规定买卖双方签订的合同责任和义务。

3、本报价人已详细审查全部磋商文件，包括磋商补充文件（如果有的话），我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本报价人同意提供按照贵方要求的与其磋商有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价。

5、本报价文件有效期为自磋商之日起   90  日历日。

6、在规定的磋商时间后，本报价人不得在报价有效期内撤回报价文件。

7、与本次磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址:

电话:

传真:

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期:

附件

初次报价一览表

项目名称：

采购编号：

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| 磋商总报价 | 大写： |
|  | 小写： |
| 项目完成时间 |  |
| 工程质量目标 |  |
| 工程保修期 |  |

注：大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准。

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件

工程量清单报价

项目名称：

采购编号：

| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
|  |  | 电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030401002001 | 干式变压器 | 干式变压器安装 容量（kV·A）≤1250 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 030408001001 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 电缆（截面mm2以下）95 | m | 560.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 030408006001 | 电力电缆头 | 户外电力电缆终端头制作、安装 10kV以下热缩式（截面mm2以下）3*95 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 030408006002 | 电力电缆头 | 户内电力电缆终端头制作、安装 10kV以下热缩式（截面mm2以下）3*95 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 030402017001 | 高压成套配电柜 | 1、名称：2G1断路器柜 2、基础型钢形式、规格：10#基础槽钢制安 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 030402017002 | 高压成套配电柜 | 1、名称：2G2高压柜 2、基础型钢形式、规格：10#基础槽钢制安 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 030402017004 | 高压成套配电柜 | 1、名称：2G3出线柜 2、基础型钢形式、规格：10#基础槽钢制安 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 030404004003 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：低压进线柜 2、基础型钢形式、规格：10#基础槽钢制安 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 030404004001 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：低压电容柜 2、基础型钢形式、规格：10#基础槽钢制安 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 030404004004 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：低压出线柜 2、基础型钢形式、规格：10#基础槽钢制安 | 台 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 030404013001 | 直流馈电屏 | 壁挂式直流屏 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 030403003001 | 带形母线 | 变压器低压出线侧矩形铜母线安装 每相两片截面（mm2）100*10 | m | 12.00 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 030403003002 | 带形母线 | 变压器低压出线侧矩形铜母线安装 每相一片截面（mm2）100*10 | m | 8.00 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 030403003003 | 带形母线 | 低压开关柜联络矩形铜母线安装 每相两片截面（mm2）100*10 | m | 16.80 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 030403003004 | 带形母线 | 低压开关柜联络矩形铜母线安装 每相一片截面（mm2）100*10 | m | 11.20 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 030408002001 | 控制电缆 | 控制电缆敷设 电缆（芯以下）4*2.5 | m | 100.00 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 030408007001 | 控制电缆头 | 控制电缆头制作、安装 终端头（芯以下）6 | 个 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 电力变压器系统调试 10kV以下变压器(容量kV·A以下)560 | 系统 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 10kV以下交流供电断路器 | 系统 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 10kV断路器、SF6、令克调试 | 系统 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 030414009001 | 避雷器 | 避雷器10kV以下 | 组 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 030414008001 | 母线 | 母线 母线系统(kV以下)10 | 段 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 030414008002 | 母线 | 母线 母线系统(kV以下)1 | 段 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 030414010001 | 电容器 | 电容器调试 电容器(kV以下)1 | 组 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 030414011001 | 接地装置 | 接地装置调试 独立接地装置6根接地极以内、接地装置调试 接地网 | 系统 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 030414015001 | 电缆试验 | 电缆试验直流耐压试验（10kV以下）、电缆试验泄漏试验 | 根 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 030408008001 | 防火堵洞 | 防火堵洞盘柜下、防火堵洞保护管 | 处 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 030415010002 | 大型机械费 | 设备、材料运输吊装 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 030415010003 | 安全工器具 | 高压绝缘毯 10KV、高压试电笔 10KV、绝缘手套、绝缘靴、接地线带操作杆 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 030404003002 | 模拟屏 | 模拟图版 | 块 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 030409002001 | 接地母线 | 接地母线敷设 沿砖混结构明敷40*4 | m | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 土建部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 040501004001 | 二孔外径160钢管管道铺设 | 2孔钢管(内径150mm壁厚5.0mm)电力管道敷设,C25非泵送商品混凝土包方（包方规格：660*460）,100厚C15砼垫层。模板列入该项。 | m | 127.00 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 030413005001 | 人（手）孔砌筑 | 1、名称：电缆井 2、规格：2500*2000*1300 3、说明：含井盖、配件及附件等制作安装 | 个 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 补000001 | 配电房土建 | 配电房设备基础土建 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 030401002003 | 干式变压器 | 原有设备拆除 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 030402017006 | 高压成套配电柜 | 原有设备拆除 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 030404004006 | 低压开关柜（屏） | 原有设备拆除 | 台 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 030402006001 | 隔离开关 | 原有隔离开关拆除 | 组 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 030402010001 | 避雷器 | 原有避雷器拆除 | 组 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 030402009001 | 高压熔断器 | 原有熔断器拆除 | 组 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 030408001002 | 电力电缆 | 原有铜芯电力电缆拆除 电缆（截面mm2以下）70 | m | 560.00 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 030408006003 | 电力电缆头 | 原有户内电力电缆终端头拆除 10kV以下（截面mm2以下）3*70 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 030403003005 | 带形母线 | 原有低压开关柜联络矩形铜母线拆除 每相一片截面（mm2）80*8 | m | 40.00 |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件

中小企业声明函

【不属于小微企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为    （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为    （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加            单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：

附件

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：        。

本企业为参加（项目名称）（采购编号：）采购活动提供本企业提供的服务。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期： 年  月   日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

附件

残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017 〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期： 年  月   日