公开招标采购文件

采购编号：ZSSJ/CG-202003025

采购项目：2020年钱塘江水面保洁

采  购  人：浙江省钱塘江管理中心

采购代理人：浙江水利水电工程审价中心

2020 年 3 月

目   录

第一部分 采购公告	1

第二部分 投标供应商须知	6

第三部分 评标细则	19

第四部分 采购项目指南	28

第五部分 投标文件格式	34

第六部分 项目委托合同（样本）	56

第  一  部  分

采  购  公  告

采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》等有关规定，经省财政厅批准，浙江水利水电工程审价中心受浙江省钱塘江管理中心委托，就2020年钱塘江水面保洁项目进行公开招标采购，欢迎合格的投标供应商前来投标。

一、采购编号：ZSSJ/CG-202003025

采购组织类型：分散采购委托代理

二、采购方式：公开招标采购

三、采购项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 (万元) | 简要技术 要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020年钱塘江水面保洁 | 1 | 项 | 623 | （1）2020年钱塘江日常水面保洁工作，包括钱塘江上泗社井～钱江二桥段、浦阳江钱江五桥上游3km段，以堤脚线为界，钱塘江标准塘地脚线外侧滩地水域和岸滩，保洁河道面积为52km²。（2）钱塘江水面保洁相关的延伸性工作。(3) 突发漂浮物聚集应急处置工作。服务期限为2020年1月1日至2020年12月31日。详见《采购项目指南》。 |  |

四、投标供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定条件；

2、本项目不接受联合体投标。

五、采购文件的获取：

1、本项目只实行网上获取采购文件，获取采购文件网址：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/），用“政采云”注册账号、密码登录系统后获取采购文件。

2、潜在供应商可在浙江政府采购网进行免费注册，进入浙江省政府采购供应商库，具体详见“浙江政府采购网”供应商注册要求。注册网址：https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry，咨询电话：400-881-7190。

3、采购文件获取时间：2020年03月26日至投标截止时间。采购文件获取截止日后，投标供应商仍允许获取采购文件，但超过采购文件规定的供应商提出质疑或疑问截止时间的，视为自动放弃质疑及疑问权利。

4、采购代理机构不接收未在政采云平台内获取招标文件的供应商的投标文件。

六、投标说明

1、本项目实行电子投标，应按照本项目采购文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2、投标供应商应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标供应商合理安排时间。

3、投标供应商通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），电子投标具体流程文档详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html“供应商-政府采购项目电子交易操作指南20190902”。

4、投标供应商应当在投标截止时间前将以介质存储的数据电文形式的备份投标文件密封并在密封件上加盖单位公章后提交到杭州市凤起东路58号。

根据《浙江省财政厅关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间政府采购管理工作的通知》要求，投标供应商选择提交电子备份投标文件的，按照“不见面、少接触”的原则，无需到达开标现场，可在投标截止时间前通过邮寄或派人递送的方式提交，备份文件须密封完好，逾期送达或未密封的备份投标文件文件将被拒收。代理机构对于收到的备份文件不予退还，投标供应商在规范制作电子投标文件及确保电子投标文件解密成功的前提下可不提交备份投标文件。

七、投标截止时间：2020年04月15日09:30（以北京时间为准）

八、投标地点：杭州市凤起东路58号6楼613室

九、开标时间：2020年04月15日09:30（以北京时间为准）

十、开标地点：杭州市凤起东路58号6楼会议室

十一、预算控制价：人民币623万元整（其中2020年度日常水面保洁控制价为599万元，突发漂浮物聚集应急处置控制价为24万元）

十二、公告有效期：五个工作日

十三、投标保证金：本项目不收取投标保证金

十四、其他事项：

1、本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日（获取截止日之后获取采购文件的，以获取截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、信用记录：

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对供应商信用记录进行查询并甄别。

1）信用信息查询的截止时点：投标截止时间；

2）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印、签字与其他采购文件一并保存；

4）信用信息的使用规则：投标供应商存在不良信用记录的，其投标将作为无效投标被拒绝。

不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、其他未尽事宜以采购文件为准。

十五、发布公告的媒介：

本采购公告在浙江政府采购网http：//zfcg.czt.zj.gov.cn/上发布。

十六、联系方式

采购人名称：浙江省钱塘江管理中心

地址：杭州市运河西路8号

联系人：杨群

联系电话：0571-81997265

投诉质疑联系人：郭润元

联系电话：13906537333

传真：0571-89872105

采购代理机构名称：浙江水利水电工程审价中心

地址：杭州市凤起东路58号

联系人：杜璐羽

联系电话：0571-86799293

投诉质疑联系人：周红梅

联系电话：0571-86799293

传真：0571-87801502

同级政府采购监督管理部门名称：浙江省财政厅政府采购监管处

联系人：倪文良

监督投诉电话：0571-87057615

地址：杭州市环城西路37号

采购人：浙江省钱塘江管理中心

采购代理机构：浙江水利水电工程审价中心

2020年03月26日

第  二  部  分

投  标  供  应  商 须 知

投 标 供 应 商 须 知 前 附 表

| 序号 | 条款号 | 项目 | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1.1 | 项目名称、采购编号、资金来源 | 项目名称：2020年钱塘江水面保洁 - 采购编号：ZSSJ/CG-202003025 资金来源：财政预算资金 |
| 2 | 2.1.2 | 采购内容 | 2020年钱塘江水面保洁，服务期限为2020年1月1日至2020年12月31日。详见 《采购项目指南》。 |
| 3 | 2.1.3 | 投标供应商资格 | 按采购公告要求。 |
| 4 | 2.2.2 | 投标供应商提出疑问的截止时间 | 如有疑问，可以自获取采购文件之日（获取截止日之后获取采购文件的，以获取截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出，采购人将统一答复。 |
| 5 | 2.3.1 | 投标文件形式、制作及组成 | 投标供应商应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件： （1）电子投标文件，按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求递交。 （2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子交易操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）中的电子投标文件格式，以DVD光盘或U盘形式提供。数量为1份。 |
| 6 | 2.3.3 | 投标有效期 | 60日历天（从投标截止之日算起） |
| 7 | 2.4.2 | 电子投标文件的传输递交 | 投标供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后传输的投标、文件，将被政采云平台拒收。 |
|  |  | 电子备份投标文件的递交 | 投标供应商应当在投标截止时间前将以介质存储的数据电文形式的备份投标文件密封送交到浙江水利水电工程审价中心（杭州市凤起东路58号6楼），逾期送达将被拒收。如投标供应商未在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，其电子备份投标文件也将被退还。 |
| 8 | 2.7 | 开标地点、时间 | 地点：杭州市凤起东路58号6楼会议室 截止时间：2020年04月15日09:30（以北京时间为准） 注：电子投标文件的解密时间为30分钟。 |
| 9 | 2.7.2 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 10 | 2.7.3 | 评标办法 | 综合评分法，先评商务和技术部分，再评报价部分。 |
| 11 | 2.11 | 预算控制价 | 人民币623万元整（其中2020年度日常水面保洁控制价为599万元，突发漂浮物聚集应急处置控制价为24万元） |

注：以上内容如有变化将另行通知，如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动。

投标供应商须知

## 2.1 总则

本采购文件仅适用于本次采购所叙述的内容。

### 2.1.1 概述

（1）项目名称：2020年钱塘江水面保洁

采购编号：ZSSJ/CG-202003025

（2）采购人：浙江省钱塘江管理中心

（3）采购代理机构：浙江水利水电工程审价中心

（4）投标供应商：响应本次采购，向采购人提交投标文件的投标供应商

（5）投标文件：投标供应商根据本项目采购文件编制并向采购人提交的投标文件

（6）资金来源：财政预算资金

（7）采购方式：公开招标采购

### 2.1.2 采购内容

详见第四部分《采购项目指南》。

### 2.1.3 投标供应商资格

按采购公告要求。

### 2.1.4 投标费用

无论投标过程和结果如何，投标供应商自行承担与投标有关的全部费用。除采购文件另有规定外，投标文件一律不予退还。

### 2.1.5 投标规则

不允许一个投标供应商对同一采购项目提交两份及以上不同的投标文件。

### 2.1.6 保密

招投标双方应为对方在投标文件和采购文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。

### 2.1.7 转包与分包

本项目不允许转包或分包。

### 2.1.8 质疑和投诉

（1）投标供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人将在收到投标供应商的书面质疑七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

质疑供应商对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

（2）质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程和中标、成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

## 2.2 采购文件

### 2.2.1 采购文件的组成

采购文件包括下列文件：

（1）采购公告；

（2）投标供应商须知；

（3）评标细则；

（4）采购项目指南；

（5）投标文件格式；

（6）项目委托合同（样本）。

### 2.2.2 采购文件的澄清和修改

（1）投标供应商若对采购文件有疑问，可以自获取采购文件之日（获取截止日之后获取的，以获取截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出，采购人将统一答复。

在投标截止时间15日前，采购人或采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清、答复、修改或补充，但不指明澄清问题的来源。如果澄清与修改采购文件的时间距投标截止时间不足15日，则顺延投标截止时间。

- 采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出文件明确的内容为准。

- 投标供应商应自行关注浙江政府采购网本项目信息的变动，如有疏漏，责任自负。

## 2.3 投标文件

### 2.3.1 投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件组成。

投标供应商应按采购文件规定的内容和要求编写投标文件，其内容如下：

资格文件

（1）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（以下A~E项是第二十二条要求及对应证明材料的具体内容，各投标供应商须在投标文件中出具对应证明材料）

A.具有独立承担民事责任的能力：

投标供应商须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

①如投标供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

②如投标供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

③如投标供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件等证明文件；

④如投标供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

⑤如投标供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或证照）。

B.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

①良好的商业信誉：

至本项目投标截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单网页查询记录截图。

以代理机构在开标当日在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网页查询记录为准）。

对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标供应商，其投标将作无效标处理。

②健全的财务会计制度：

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（三选一）：

1）投标供应商是法人的，应提供最近一个年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表（执行《小企业会计准则》的提供资产负债表和利润表两张基本报表），未经审计的，提供资产负债表、利润表或损益表。

2）其他组织和自然人如没有经审计的财务报告的，可以提供资产负债表、利润表、现金流量表。

3）新成立不足一年的公司须出具情况说明。

C.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

投标供应商须在投标文件中出具具有履行合同所必需的专业技术能力的《投标函》。

D.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

投标人须在投标文件中同时出具满足以下要求的证明材料复印件：

①投标供应商须提供由税务部门出具的最近三个月内缴纳增值税和企业所得税的纳税证明。

②投标供应商须提供最近三个月内缴纳社会保险的凭据（缴税付款凭证或社会保险缴纳证明）

依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

E.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：

1、投标人须在投标文件中出具《声明函》。（格式见附件）

2、《法定代表人授权函》原件扫描件，非法定代表人参加投标时用；

3、投标人代表身份证复印件，非法定代表人参加投标时用；

注：以上证明材料均须加盖电子签章。

（2）政府采购活动确认声明书

商务技术文件

（1）法定代表人授权委托书

（2）投标供应商基本情况表

（3）项目负责人简历表

（4）拟参加本项目实施人员情况

（5）工作方案

（6）技术偏离表

（7）投标供应商认为需要的其他文件和说明

（8）项目组所在单位意见

报价文件

（1）开标一览表

（2）投标书

（3）报价明细表

（4）中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函（或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明材料）（如有）及相关证明材料

（5）投标供应商针对报价需要说明的其他事项（格式自拟）

### 2.3.2 投标报价

（1）投标报价以人民币为计算货币。

（2）投标报价应为完成本次投标需完成全部工作所发生的所有费用。包括供应商为本项目提供正常服务所必需的人员费、设施费、管理费、利润、税金及相应的风险金等。

（3）投标报价计算应包括报价依据、各报价项目计算过程和报价汇总等内容。

（4）投标供应商为实施本项目所需的工作、生活设施及相关费用，计入总报价。

（5）投标供应商可以在投标截止时间前修改投标报价，但应同时提交修改的投标报价计算书。

### 2.3.3 投标文件有效期

（1）投标文件有效期为自投标截止时间起60天。

（2）特殊情况下，采购方可与投标供应商协商延缓投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

（3）同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件。

### 2.3.4 投标文件的编制

投标文件分为电子投标文件以及电子备份投标文件两部分。电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求制作、加密并递交；电子备份投标文件即电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）制作的备份文件。电子备份投标文件，以DVD光盘或U盘的形式存储，由投标供应商决定是否递交，并自行承担不递交电子备份投标文件的风险。

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、电子备份投标文件。因网络或者其他问题造成电子投标文件无法正常解密，才能启用电子备份投标文件。电子备份投标文件一旦启用，则电子投标文件失效，不予启用。

投标文件应对采购文件有关采购内容、投标有效期、进度安排、采购要求等实质性内容作出响应。

## 2.4 投标

### 2.4.1 投标文件的签署及规定

（1）电子投标文件

电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

（2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件

电子投标文件的备份文件，以DVD光盘或U盘形式存储，并单独密封递交。

电子投标文件、备份电子投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

### 2.4.2 电子投标文件的传输递交

投标截止时间为2020年04月15日09:30分

（1）电子投标文件

投标供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标、响应文件，将被拒收。

（2）备份投标文件

①备份投标文件封装后，外包装上应注明投标供应商名称、地址、投标文件名称（备份文件）、投标项目名称、项目编号，并加盖投标供应商公章。

②投标供应商应在投标截止时间前将已密封的备份投标文件送至指定接收地点，超过投标截止时间送达的备份投标文件将被拒收。投标供应商在递交备份投标文件时，同时提交回执单，由采购代理机构签收回执单。如投标供应商递交投标文件时未提供回执单，视同不需要回执。

采购人认为有必要延后投标截止时间时，将发出补充通知。在此情况下，采购文件规定的采购人和投标供应商与投标截止时间有关的义务和权利也将运用至延长后的投标截止期。

### 2.4.3 投标文件的补充、修改和撤回

（1）投标供应商应当在截止时间前完成电子版投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被政采云平台拒收。

（2）递交投标文件截止时间以后，投标文件不得更改。需对投标文件作出澄清时，必须按照本须知的规定办理。

## 2.5 投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。经评标委员会认定属于投标供应商对于投标文件中含义不清、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以按照招标文件规定进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

投标供应商在符合性审查及详细评审时存在下列情况之一的，投标无效

（1）投标供应商相互串通投标，损害采购人或其他投标供应商的合法权益；

（2）投标文件未按采购文件要求签字、盖章或电子签章的；

（3）投标文件未提供法定代表人授权委托书、开标一览表，或填写项目不齐全的；

（4）未响应采购文件的实质性要求和条件的；

（5）投标技术方案存在一个或以上备选（替代）投标方案的；

（6）投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）投标报价超过采购预算金额或投标分项报价超出单项控制价的；

（8）报价不明确，存在一个或以上备选（替代）投标方案的；

（9）投标供应商不接受修正后的报价；

（10）投标报价文件未按规定进行单独制作或在投标文件资格、商务技术部分中出现投标报价信息的；

（11）投标供应商不能证明其报价合理性；

（12）投标供应商拒绝澄清或未在规定时间内递交澄清资料的；

（13）以向采购人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的；

（14）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

## 2.6 出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，影响或可能影响采购公平、公正性的，重新采购。

## 2.7 开标与评标

### 2.7.1 开标

采购代理机构将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标，各投标供应商无须参加现场开标会议，请自行登录政采云平台关注开标信息。

（1）开标时间：2020年04月15日09:30（以北京时间为准）

（2）开标地点：杭州市凤起东路58号6楼会议室

（3）开标时间起，投标供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。规定时间内所有投标供应商全部成功解密的，提前进入下一环节。

（4）符合采购文件要求的投标文件进入详细评审阶段，不符合的要求的，告知其原因并不再参与后续详细评审。通过符合性审查的投标供应商不足3家的，不得评标。

（5）资格审查和商务技术评审结束后，采购代理机构在线开启报价文件。

（6）报价文件开启后，由评审小组对报价的符合性、合理性、准确性等进行审查核实

特别说明：

（1）政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

（2）目前政府采购全流程电子化交易，投标供应商须在规定时间内自行解密。

投标文件启用顺序和效力。投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。顺位在先的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

### 2.7.2 资格审查方式：资格后审。

投标文件解密成功后，由采购代理机构依法对投标供应商的资格文件在系统上进行审查。对未通过资格审查的投标供应商，告知其未通过的原因。合格投标供应商不足3家的，不得评标。

### 2.7.3 评标

（1）由采购人依法组建的评标委员会，依据采购文件规定的评标办法对所有投标文件进行评审，并向采购人书面提出评标报告。

（2）评标委员会将遵循公平、公正、科学的原则，对供应商提交的投标文件进行综合评审，评标委员会按照采购文件规定的评标细则（附后）进行评分，按综合评分高低推荐中标候选供应商名单。

（3）本次评标采用综合评分法，详见第三部分评标细则。

（4）评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（5）开标后至采购人公布中标结果之前，有关投标文件的检查、澄清、评比和决标等信息，对与本过程无关的投标供应商及其他人员应保密。投标供应商不应对采购人或有关人员施加影响和试图获取评标信息，违者可能导致被取消中标资格。

### 2.7.4 开标、评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

### 2.7.5 算术性修正

（1） 对实质上响应采购文件要求的投标文件，评标委员会将校核其投标报价是否存在算术错误。修正错误的原则为：

1）投标文件中开标一览表（报价明细表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价明细表）为准；

2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

（2） 评标委员会将按上述算术性修正原则修正投标供应商的投标报价，并在线通知投标供应商确认。如投标供应商确认，修正后的报价对投标供应商起约束作用。如投标供应商不接受修正后的报价，则其投标将作为无效标处理。

### 2.7.6 投标文件的澄清、说明或者补正

（1）评标过程中，评标委员会可以要求投标供应商对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。

（2）评审中需要供应商对投标、响应文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组和供应商应当通过电子交易平台交换数据电文。给予供应商提交澄清说明或补正的时间为半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

## 2.8 中标

### 2.8.1 中标供应商的确定

（1）采购人根据评标委员会提出的评标报告确定中标供应商。

（2）采购人不保证投标报价最低的投标供应商中标，也无义务对未中标的投标供应商作任何解释和说明。

（3）采购人原则上应当确定第一中标候选人为中标供应商。当第一中标候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定第二中标候选人为中标供应商。当第二中标候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定第三中标候选人为中标供应商。当第三中标候选人仍因上述原因不能履行合同时，应当重新采购。

### 2.8.2 中标通知

在本须知第2.3.3条规定的投标文件有效期内，采购代理机构应向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标供应商。

## 2.9 重新采购

（1）在采购中，出现下列情形之一的，将重新采购：

1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）投标供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4）因重大变故，采购任务取消的。

## 2.10 签订合同

2.10.1 采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起 30 天内，订立书面合同。

2.10.2 中标供应商在规定时间内不与采购人签订合同，又无正当理由，采购人可取消其中标资格。在此情况下，采购人可依序与确定的其他中标候选供应商签订合同。

## 2.11 其他

2.11.1 特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低报价不是中标的唯一依据。

2.11.2 采购人根据有关规定计算得出的承担本项目所需的经费，即本次公开采购所设的预算控制价，为人民币623万元整（其中2020年度日常水面保洁控制价为599万元，突发漂浮物聚集应急处置控制价为24万元）。

2.11.3 中标服务费

（1）中标供应商须向采购代理机构按如下标准交纳中标服务费：

参照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）文件执行。以中标通知书中确定的中标总金额作为收费的计算基数，分段计算：①服务类，100万元以下按1.5%，100～500万元按0.8%计算，500～1000万元按0.45%计算，1000~5000万元按0.1%计算；②货物类，100万元以下按1.5%，100～500万元按1.1%计算，500～1000万元按0.8%计算；③工程类，100万元以下按1.0%，100～500万元按0.7%计算，500～1000万元按0.55%计算。④不足5000元的按5000元计。

本项目按条款①计取，不足5000元的按5000元计。

- 中标服务费缴纳时间及方式：

中标服务费应在中标通知书发出之日以现金、电汇、网银形式汇入以下账户，并注明采购编号，账户信息如下：

单位全称：浙江水利水电工程审价中心

账号：1202009709900000706

开户行：工商银行杭州景芳支行

第  三  部  分

评  标  细  则

评 标 细 则

## 3.1 评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责。

评标委员会成员为五人，由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。其中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标专家从省级财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取。

评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

变更、重新组建评标委员会的情况予以书面记录，并随采购文件一并存档。

评标委员会对投标文件进行审查、评估和比较。评审中需要供应商对投标、响应文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组和供应商应当通过电子交易平台交换电文。给予供应商提交澄清说明或者补正的时间为半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

询标期间，投标供应商所留联系方式无法联系上、在规定的时限内投标供应商不予答复的，由评标委员会决定是否继续评审。

## 3.2 评标原则与方法

（1）评标办法：综合评分法。

（2）评标委员会将遵循公平、公正、科学、择优的原则，根据采购文件的有关规定，对投标文件的商务技术、报价分别进行评审评分，投标文件的综合评分为商务技术与报价评分之和。按综合得分从高到低进行排序，综合评分第一名至第三名的投标供应商，推荐为中标候选供应商。

（3）在开标、评标期间，投标供应商不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标资格。

（4）在评标过程中，评标委员会成员不得与投标供应商私下交换意见。在采购工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得将评标情况扩散出外。

## 3.3 评标程序和内容

评标的一般程序为：

（1）熟悉采购文件和评标办法；

（2）投标文件的符合性评审；

（3）投标文件详细评审；

（4）投标文件的澄清和补正；

（5）评审评分，推荐中标候选供应商；

（6）提交评标报告。

## 3.4 投标文件的符合性评审

评标委员会应依照采购文件的要求和规定，首先对投标供应商的投标文件进行符合性评审。投标供应商不得通过补充、修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标。投标供应商在投标截止以后不得提交任何资料作为评标依据。

如存在以下情况之一的，经评标委员会判定，将视为符合性审查未通过，则其投标将作为无效标处理，不再进行商务技术的评审。

（1）投标供应商相互串通投标，损害采购人或其他投标供应商的合法权益；

1）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（2）投标文件未按采购文件要求签字、盖章或电子签章的；

（3）投标文件未提供法定代表人授权委托书、开标一览表，或填写项目不齐全的；

（4）未响应采购文件的实质性要求和条件的；

（5）投标技术方案存在一个或以上备选（替代）投标方案的；

（6）投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的。

## 3.5 投标文件的详细评审

评标委员会的专家应对符合性审查通过的投标文件进行详细评审。

（1）商务技术文件部分：

商务评分：评标委员会按照商务评分标准对投标供应商综合实力、投标供应商类似项目、项目负责人、项目组人员及结构等方面进行评审，采用集体评议的方法进行；

技术评分：评标委员会按照技术评分标准对工作方案、拟投入设备、进度控制、质量保证、安全措施等方面进行评审，采用记名方式各自评分。如评分超过评分标准所规定的分值范围，则该评分表无效。投标单位技术得分为评标委员会全体成员的有效评分的算术平均值，评分及计分时保留小数2位，第三位四舍五入。

（2）报价文件部分：

①报价文件符合性审查：如存在以下情况之一的，经评标委员会判定，将视为报价文件符合性审查未通过，其投标作无效标处理，不再进行报价评分。

1）未按采购文件要求签字、盖章或电子签章的；

2）未响应采购文件的实质性要求和条件的；

3）投标报价超过采购预算金额或投标分项报价超出单项控制价的，项目预算金额为人民币623万元整（其中2020年度日常水面保洁控制价为599万元、突发漂浮物聚集应急处置控制价为24万元）；

4）报价不明确，存在一个或以上备选（替代）投标方案的；

5）投标供应商不接受修正后的报价；

6）投标报价文件未按规定进行单独制作或在投标文件资格、商务技术部分中出现投标报价信息的。

7）投标供应商不能证明其报价合理性

②报价评分

评标委员会应对报价的范围、数量、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。对报价口径范围不一致的，凡属采购文件原因造成的应予以调整并作为评标价。

报价计分办法：所有通过以上评审的投标报价为有效报价，对所有有效投标报价进行报价评分，满分10分。

所有有效投标报价的最低价为评标基准价，得满分10分，其他的报价得分为：（评标基准价/投标报价）×10。报价得分计算保留小数2位，第三位四舍五入。

评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

根据浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业产品的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

属于监狱或残疾人福利性单位，且符合财库[2014]68 号和财库[2017]141 号要求的视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

小微企业认定须提供《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定的《中小企业声明函》（或《监狱企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》）及相关证明材料。 以上政策不重复享受。

## 3.6 澄清和补正

评标委员会可以要求投标供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商不得拒绝。

投标文件的澄清、说明或者补正，评审小组和供应商应当通过电子交易平台交换数据电文。给予供应商提交澄清说明或补正的时间为半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

评标委员会要求投标供应商进行澄清，但投标供应商授权代表拒绝澄清或未在规定时间内澄清的，则其投标将作为无效标处理。

以向采购人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的投标无效。

## 3.7 评审计分内容和分值范围

（1）综合评分满分100分。

（2）评分标准：

商务及技术评分标准

| 评分类型 | 序号 | 评议内容 | 评议标准和分值 |  | 评议得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 （32分） | 1 | 投标供应商综合实力 | 自有总吨位100吨及以上多功能水面清洁船，得1分；自有总吨位15吨及以上垃圾处理船，每艘得0.5分，最多得2分。本项最高得3分。 | 0-3分 |  |
|  |  |  | 通过ISO9001质量管理体系认证，得1分； 通过OHSAS18001职业健康安全生产管理体系认证，得1分； 通过ISO14001环境管理体系认证，得1分。 本项最高得3分。（证书在有效期内，认证范围需包含河道水面保洁）。 | 0-3分 |  |
|  |  |  | 具有省级及以上水利水电工程物业管理服务能力评价证书（河道类），甲级得3分，乙级得2分，丙级得1分（临时级得分相应减半）。 | 0-3分 |  |
|  |  |  | 承担项目获得河道保洁奖，省级及以上得2分，市县级得1分。项目不重复计分。 | 0-2分 |  |
|  | 2 | 投标供应商类似项目 | 2015年1月1日以来（以合同签订时间为准），承担过类似项目的，每项得1分，最高得5分。 | 0-5分 |  |
|  | 3 | 项目负责人 | 具有水利类副高级及以上职称的，得3分；中级职称的，得2分。 | 0-3分 |  |
|  |  |  | 2015年1月1日以来（以合同签订时间为准），主持过类似项目的，每项得1分，最高得3分。 | 0-3分 |  |
|  | 4 | 项目组人员及结构 | 项目组人员（除项目负责人）具有安全员证的，得2分；配备专业保洁队伍具有50人以上的，得5分。 | 0-7分 |  |
|  |  |  | 项目组成员（除项目负责人）具有水利类中级职称以上的，每人得1分，最高得3分。 | 0-3分 |  |
| 技术部分 （58分） | 5 | 工作方案 | 方案的完整性（包括方案内容齐全、结构完整、条理清晰，方案与目前河(湖）长制提档升级需求的吻合程度）。 | 0-4分 |  |
|  |  |  | 工作重点把握准确，技术路线正确，配合参与省级河（湖）长管理深入程度。 | 0-3分 |  |
|  |  |  | 对保洁区域内可能出现的问题提出有效解决措施，预期效果分析合理。 | 0-4分 |  |
|  |  |  | 保洁队伍、应急打捞队伍人员配备及工作安排合理，岗位责任落实到位。 | 0-5分 |  |
|  |  |  | 发现突发事件或异常情况应急处置措施合理，具有可操作性。 | 0-5分 |  |
|  |  |  | 建立水面保洁自查及相关管理制度。 | 0-4分 |  |
|  | 6 | 拟投入设备 | 除保洁船只外其他应急设备配备满足需要，配备科学合理。 | 0-5分 |  |
|  | 7 | 进度控制 | 进度安排总体满足招标文件要求。 | 0-3分 |  |
|  |  |  | 节点进度细化合理、有利于项目开展。 | 0-3分 |  |
|  | 8 | 质量保证 | 结合采购需求，有针对性地建立了项目质量保障工作机制。 | 0-4分 |  |
|  |  |  | 内部校审制度齐全。 | 0-3分 |  |
|  | 9 | 安全措施 | 安全生产目标明确，安全领导小组设置合理。 | 0-5分 |  |
|  |  |  | 安全生产制度完善，主要负责人、各级部门、管理人员和保洁人员安全职责明确。 | 0-5分 |  |
|  |  |  | 安全生产教育培训、安全演练计划切实有效。 | 0-5分 |  |
| 合 计 |  |  |  | 0-90分 |  |

备注：1、类似项目指：强涌潮河口地区水上保洁作业。

2、类似项目证明材料：需提供合同、报告（或相关成果，能证明其业绩的部分<封面或扉页>）；如上述材料无法证明项目负责人业绩的，则应附加盖公章的业主证明其主持过类似业绩项目的材料。

3、相关业绩获奖证明材料：项目获奖证书（如有）等证明材料；

4、自有保洁船只（多功能水面清洁船、垃圾处理船）应提供相关证明及检验合格证，并附船只照片。

5、项目负责人须提供近三个月社保证明。

6、上述材料原件彩色扫描件备查。

报价部分评分标准

| 报价得分 （10分） | 所有有效投标报价中的最低价为评标基准价，得满分10分，其他的报价得分为：（评标基准价/投标报价）×10。报价得分计算保留小数2位，第三位四舍五入。 | 0-10分 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 小 计 |  | 0-10分 |  |

综合评分表

| 序号 | 评分项 | 评议得分 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分得分 |  |
| 2 | 技术部分得分 |  |
| 3 | 报价部分得分 |  |
| 综合评分合计 （满分100分） |  |  |

3.8 推荐中标候选人

评标委员会根据综合评分由高到低对投标供应商进行排序，依次推荐前一至三名为中标候选供应商。评分相等时，报价低者优先。评分、报价均相等时，评标委员会根据“技术部分”得分高低决定名次；如依旧相同，则由评标委员会全体成员投票决定名次（不允许弃权）。

3.9 评标报告

评标委员会应根据评标情况和结果，向采购人提交评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

评标报告内容至少应包括：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标供应商名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标供应商名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标供应商根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

第  四  部  分

采 购 项 目 指 南

2020年钱塘江水面保洁采购项目指南

## 4.1 立项依据

1、根据原省长吕祖善的指示精神，浙江省钱塘江管理局于2006年6月开始积极开展钱塘江下游河段的保洁工作。主要对河道内的垃圾、水面漂浮物和动物尸体等进行打捞和清理，并将打捞上岸的各类垃圾和动物尸体均实行无害化处置。水面保洁工作为维护钱塘江河流清洁，改善钱塘江水环境，保障饮用水安全起到积极作用。

2、根据葛副省长、俞仲达主任对《浙江省水利厅关于建立钱塘江下游水面保洁长效管理机制的请示》的批示、《杭州市人民政府关于落实钱塘江水面保洁长效管理机制领导批示的情况报告》等文件精神，以及后续省水利厅、杭州市政府的协调、研究（《杭州市人民政府关于钱塘江水面保洁长效管理有关问题的专题会议纪要》、《杭州市人民政府关于钱塘江水面保洁垃圾中转码头选址和接驳等有关问题的专题会议纪要》），要点如下：

（1）建立钱塘江水面保洁长效机制很有必要，总体上建立由水利厅监督考核落实，杭州市政府牵头，省钱管局参与的协调工作机制。

（2）杭州市政府负责上岸垃圾、动物尸体的运输、处置（在垃圾中转码头、新的动物尸体处置设施建成前，垃圾的转运工作由省钱管局按现有模式和机制运行），省钱管局负责水面垃圾打捞。

（3）上岸垃圾、动物尸体转运处置经费及设施、设备由杭州市政府及相关沿江区市政府筹措；省钱管局负责打捞设施和运行经费列入省财政预算。

（4）《杭州市人民政府办公厅关于加强钱塘江水面保洁长效管理工作的通知》明确，省钱管局负责钱塘江杭州市区段（西湖区双浦镇社井闸至钱江六桥）以及浦阳江（萧山区临浦镇茅山闸至闻堰镇）水面垃圾打捞工作。即由省钱管局负责的打捞区域保洁面积共计78.1km2。

（5）省钱管局负责做好垃圾中转码头的日常管理和使用工作。码头建成后，交由省钱管局维护、管理、使用。

3、《中共浙江省委、浙江省人民政府关于全面实施“ 河长制”进—步加强水环境治理工作的意见》（浙委发〔2013〕36号）“六、扎实推进河道综含整治,加大水生态修复力度，(十五)实施河道综合整治，建立河道保洁长效管理机制,到2014年底,全省河道保洁基本实现全覆盖。”

4、浙江省政府工作报告 (2014年1月16日 李强)中，2014年工作重点：（二）全力打好“五水共治”攻坚战。组织实施“十百千万治水大行动”,加大源头地区水环境保护力度,加强重点流域、重点地区水环境治理。

5、根据自2006年以来的数据统计和保洁经验，每年可能发生3次以上的突发大面积漂浮物聚集事件，短期内突发事件打捞量近0.4万t，动物尸体约为15t。突发事件如不能快速、有效的进行处置，将造成饮用水水质恶化，严重影响沿江两岸的生产生活。2010年3月份发生突发大面积漂浮物聚集以及大量死猪入江事件的成功应急处置工作，得到了赵洪祝书记“及时采取了措施，工作做得很好”的高度评价。

## 4.2 项目工作内容

4.2.1 项目工作内容

钱塘江日常水面保洁工作：钱塘江上泗社井～钱江二桥段、浦阳江钱江五桥上游3km段水域和岸滩，保洁河道面积为52km²。

突发漂浮物聚集应急处置工作。

钱塘江水面保洁相关的延伸性工作。

4.2.2 项目工作要求

1、组建50人以上专业保洁队伍，投入相应人力、设备，实行定员定岗，保证日常保洁工作正常有效开展。

2、要求每日开展巡查和保洁，保洁时间为7：30～17：30。

3、组建1支包含40人，自有总吨位15吨以上垃圾处理船2艘和若干应急设备的应急打捞队伍，落实应急保洁的材料和设备，确保突发漂浮物聚集情况下及时有效打捞垃圾和动物尸体。

4、每天向甲方书面报告一天钱塘江巡查与保洁情况；发现突发漂浮物聚集事件或其他异常情况在1小时内向甲方报告，并积极做好相应的处置工作。

5、对发现或举报的保洁区域内相关问题能够在1小时内做出有效应对。

6、做好保洁台账管理，建立保洁档案。

7、做好现场保洁文明作业。乙方保洁人员必须统一着装；保洁船只应按甲方及港航部门的要求设置统一标志，保持船况良好，船容整洁。

8、做好安全生产工作。明确安全生产目标，落实安全生产责任，配备专职安全员，安全员必须持有效证件上岗，制定相关的安全生产制度，落实安全生产教育培训，加强安全生产自查自改，建立完整的安全生产台帐。

9、投入保洁船只检验合格有效期内作业，按要求配备消防和救生设备；船员必须持有效证件上岗作业。保洁人员身着救生服作业。

10、必须为从事本项目保洁人员购买人身意外伤害保险。

11、自行承担本项目实施过程中的所有安全生产责任。

12、积极配合甲方进行保洁新技术试验、安全演练等保洁管理工作，并承担在承包范围内发生的相关费用。

13、做好群众举报，媒体采访等其它一切公众事件的应对工作。

14、设立保洁河道专组，配合甲方负责输入性垃圾调查及相关河（湖）长制提档升级工作。

## 4.3 服务期限

自2020年1月1日开始至2020年12月31日结束，完成2020年的钱塘江水面日常保洁、配合参与延伸河(湖)长制提档升级和突发漂浮物聚集应急处置工作。

为保证钱塘江水面保洁工作正常开展，如本项目合同未能与2020年1月1日前签订，则2020年1月1日至签订合同日期段的钱塘江水面保洁工程由浙江钱塘江海塘物业管理有限公司实施，中标供应商同意采购单位按实施时间根据中标价同比例支付给浙江钱塘江海塘物业管理有限公司。

- 4.4 考核内容及标准

考核内容包括日常水面保洁、突发性事件应急保洁、安全生产及内部管理等。

1、日常水面保洁考核内容

(1)生活饮用水源一、二级保护区、城区河段景观区等重要保洁区：江面、岸滩无垃圾和动物尸体等漂浮物。

(2)其它一般保洁区：江面、岸滩无大面积垃圾，江面、岸滩无动物尸体。

2、突发性事件应急保洁考核内容

(1)采取必要的技术手段，防止漂浮物扩散，有效控制突发事件影响。

(2)根据漂浮物和工作面实际情况，及时组织人员、设备积极开展打捞工作。

3、安全生产考核内容

(1)必须重视安全生产工作，明确安全生产目标，签订各级部门安全目标责任书。设置安全领导小组，配备专职安全员。

(2)制定相关的安全生产制度，制定主要负责人、各级部门、管理人员和保洁人员的安全职责。建立安全责任考核机制，定期进行考核。

(3)按规定为从业人员必须办理人身意外保险。保洁人员现场作业必须统一着装，按规定做到定员定岗。必须做到岸滩保洁作业每处2人及以上、水面保洁船作业每船2人及以上，文明作业。

(4)严格执行安全教育培训制度，组织安全知识培训教育，建立安全培训教育档案。特种作业人员应持证上岗并定期复审。

(5)加强安全生产检查，及时整改，消除安全隐患。对存在重大安全隐患的作业场所，应制定安全应急救援预案，定期开展安全生产演练。

(6)按规定提取和使用安全生产费用，配备必要的安全设施和劳动防护用品。

4、内部管理考核内容

(1)必须建立水面保洁自查和相关管理制度，在规定时间内将自查报表报管理单位。

设立河道管理专组，配合甲方负责输入性垃圾调查及相关河（湖）长制提档升级工作。

(2)日常巡查记录、保洁日记、保洁船航行作业日志、安全生产及文明作业台帐、配套设施定期维修保养记录等。

(3)保洁船只有统一标识标记，船体应经常清洗及清除苔垢，保持船体整洁。有必备的救生设备、消防器材及防暑防寒物品，船况良好等。

(4)做好正常保洁时间内作业人员到岗考勤管理，按规定投入使用设备。

(5)保洁巡查情况按要求上报、处置程序、检查整改反馈制度等；出现大量水面漂浮物时应及时上报至管理单位。

5、其他考核内容

（1）能服从水面保洁管理单位的统一安排和调度，配合做好突击性保洁工作。

（2）

- 4.5 项目绩效目标

1、目标总体描述：

通过项目实施，对保洁江道定期和不定期的巡查、监测，对漂浮物和入江动物尸体的及时打捞，达到江面、岸滩基本无垃圾，有效保护钱塘江水资源和水环境，保障钱塘江饮用水水源安全。

2、定量绩效指标

（1）钱塘江上泗社井～钱江二桥段、浦阳江钱江五桥上游3km，以堤脚线为界，钱塘江标准塘地脚线外侧水域和岸滩，保洁河道面积为52km²。

（2）组建1支应急打捞队伍。

3）定性绩效指标

（1）实现钱塘江保洁区域内岸滩和水面干净整洁，防止动物尸体二次污染和病菌传播，有效保障保洁区域饮用水水源安全。

（2）对发现或反映的保洁区域内相关问题能够在较短时间内做出有效应对。

（3）提高沿江居民对水面保洁工作的社会满意度。

- 4.6 验收方式及验收标准

1、验收方式

（1）采购人按照《钱塘江水面保洁考核验收办法》进行日常检查和月度考核，每年度年底时组织专家进行项目年度验收。

（2）验收方法：由采购人组织验收。

2、验收标准规范

（1）省、厅有关河道保洁技术规范、标准及要求；

（2）《钱塘江水面保洁考核验收办法》；

（3）其他有关河（湖）长制提档升级的要求；

（4）打捞上岸的垃圾以及动物尸体，根据《杭州市人民政府关于钱塘江水面保洁长效管理有关问题的专题会议纪要》（杭府纪要【2012】12号）要求进行处置。

- 4.7 支付方式

本合同价款日常保洁费用按年度平均进行支付；年度突发漂浮物聚集应急处置费用支付时乙方需提供结算清单并经甲方核准后再支付。

1、合同签订后一个月内支付合同额的30%。

2、日常保洁费用：按照考核办法，根据考核情况按月进行支付。年度最后一个月日常保洁费用在项目年度验收合格后支付。

3、年度突发漂浮物聚集应急处置费用：在项目年度验收合格后支付。

- 4.8 其他说明

随着我省事业单位机构改革，浙江省钱塘江管理中心名称将更名为浙江省钱塘江流域中心，届时单位名称按文件要求自动更改，相应合同签订、支付均相应自动更名。

第  五  部  分

投 标 文 件 格 式

投标文件封面1：

2020年钱塘江水面保洁

（采购编号：ZSSJ/CG-202003025）

投标文件

（资格文件、商务技术文件）

投标供应商：（全称并盖章）

编制日期：    年    月    日

目录

1、资格文件

（1）投标函（详见附件1）

（2）具有独立承担民事责任的能力的证明材料

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料（详见附件2）

（6）政府采购活动确认声明书（详见附件3）

2、商务技术文件

（1）法定代表人授权委托书（详见附件4）

（2）投标供应商基本情况表（详见附件5）

（3）项目负责人简历表（详见附件6）

（4）拟参加本项目实施人员情况（详见附件7）

（5）工作方案（详见附件8）

（6）技术偏离表（详见附件9）

（7）投标供应商认为需要的其他文件和说明（详见附件10）

（8）项目组所在单位意见（详见附件11）

附件1

投 标 函

致：   浙江省钱塘江管理中心   ：

我方   （单位名称）    已详细审查了贵方采购编号为（采购编号）的（项目名称）采购项目的采购文件及其相关补充文件（若有），现就有关事项向采购单位郑重承诺如下：

1、我方已详细审查了采购文件的全部内容及其相关补充文件（若有），并完全清晰理解全部内容及相关的补充文件（若有），不存在任何误解之处，同意放弃提出异议和质疑的权利。

2、我方遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定。同意采购文件中所提到的无效标条款，并服从有关开标现场的会议纪律。否则，同意被废除投标资格。

3、投标有效期为自开标之日起60天内，如在投标有效期内撤回投标，我方同意被废除投标资格。

4、我方承诺具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5、我方承诺所提供的一切投标文件经已认真严格审核，内容均为全面真实、准确有效且毫无保留，绝无任何遗漏、虚假、伪造和夸大的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，同意被废除投标资格和相关的处罚。

单位名称：

单位地址：

受权签署本资格文件人签字：

传真：               邮编：

附件2

声明函

致：  浙江省钱塘江管理中心     ：

我方     （单位名称）     在参加政府采购活动前三年内，具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此声明！

投标供应商：      （全称）

（盖章）

法定代表人（或授权代表人）： （签名）

年    月     日

附件3

政府采购活动确认声明书

浙江水利水电工程审价中心 ：

本人        （授权代表姓名），经由                （单位）         （法定代表人姓名）合法授权参加 2020年钱塘江水面保洁 （编号：ZSSJ/CG-202003025）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

年    月    日

附件4

法定代表人授权委托书

致：  浙江省钱塘江管理中心    ：

（投标供应商全称）法定代表人              授权               （授权代表名称）为授权代表，参加贵方组织的  2020年钱塘江水面保洁 政府采购，采购编号为  ZSSJ/CG-202003025 ，其在投标中的一切活动本单位均予承认。

法定代表人签字或盖章：

单位公章：

2020年   月   日

附：

授权代表姓名（签名）：

身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

传真：          电话：          邮编：

法定代表身份证复印件（正、反面）

授权代表身份证复印件（正、反面）

附件5

投标供应商基本情况表（格式）

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |
| 电子信箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 姓名 |  |  |  |  |  | 职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 |  | 姓名 |  |  |  |  |  | 职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 专业资质等级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 资质等级证书编号 |  |  |  |  |
| 法人营业执照证号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 注册资金 |  |  |  |  |
| 开户行名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 银行帐号 |  |  |  |  |
| 单位总人数（人） |  |  | 其中 |  | 高级职称人员（人） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 中级职称人员（人） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 初级职称人员（人） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 近三年合同总价（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标供应商：      （全称）

（盖章）

法定代表人（或授权代表人）： （签字或盖章）

＿年＿月＿日

附件6

项目负责人简历表

| 项目负责 人姓名 |  |  | 性 别 |  |  | 年 龄 |  |  | 学 历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政职务 |  |  | 专业职称 |  |  |  | 专业年限 |  |  |  |
| 工 作 单 位 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |
| 类似项目工作经验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的类似项目 |  |  | 担任职务 |  |  | 采购人及联系电话 |  |  |

注：需附人员身份证、学历证书、职称证书、类似项目等相关证明材料扫描打印件。（原件随带备查）

附件7

拟参加本项目实施人员情况

| 序号 | 姓 名 | 性 别 | 年 龄 | 学 历 | 专业 | 职称 | 拟任本项目职务 | 参加过的类似项目 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：需附人员身份证、学历证书、职称证书等相关证明材料扫描打印件。

附件8

工作方案（包括主要工作内容、机构及人员设置、工作方案、工作思路、进度安排、售后服务、拟投入设备、安全措施等）

附件9

技术偏离表

项目名称：

项目编号：

| 名称 | 采购要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。若不填写此表则视为全部响应。

投标供应商：      （全称）

（盖章）

法定代表人（或授权代表人）： （签名）

＿年＿月＿

附件10

投标供应商认为需要的其他文件和说明

附件11

项目组所在单位意见

投标文件封面2：

2020年钱塘江水面保洁

（采购编号：ZSSJ/CG-202003025）

投标文件

（报价文件）

投标供应商：（全称并盖章）

编制日期：    年    月    日

报价文件

（1）开标一览表

（2）投标书

（3）报价明细表

（4）中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函（或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明材料）（如有）及相关证明材料

（5）投标供应商针对报价需要说明的其他事项（格式自拟）

附件1

开 标 一 览 表

投标供应商全称：                                （公章）

采购编号：

| 项目名称 | 投标总报价 | 项目完成时间 | 项目负责人 |
| --- | --- | --- | --- |

授权代表签字：                     日期：

附件2

投 标 书（格式）

致：浙江省钱塘江管理中心

1. 我方已全面阅读和研究了       （项目名称）      （采购编号）采购文件和补充文件，并经过澄清疑问，已充分理解并掌握了本项目采购的全部有关情况。同意接受采购文件的全部内容和条件，并按此确定本项目投标的要约内容，以本投标书向你方发包的        （采购项目名称）       （采购编号）全部内容进行投标。项目服务费（投标报价）为人民币（大写）           元。工期为     个月，其中具体进度为：                                。本项目负责人为        （身份证号码                       ）。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

（3）具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

（4）良好的资金、财务状况；

（5）产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

（6）没有违反政府采购法规、政策的记录；

（7）没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录；

3. 我方将严格按照有关政府采购法规及采购文件规定参加投标，并理解你方不一定接受最低价的投标，对决标结果也没有解释义务。如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书起    天内，按中标通知书、采购文件和本投标书的约定与你方签订采购合同，履行规定的一切责任和义务。

4. 本投标书自递交你方起    天有效期内，全部条款内容对我方具有约束力。在此有效期内，我方保证不出现以下行为。（1）投标供应商在规定的投标文件有效期内撤回其投标文件；投标供应商不接受对其投标价算术错误的修正。（2）中标供应商在收到中标通知后，擅自修改或拒绝接受已经承诺确认的条款。（3）中标供应商在收到中标通知后在规定期限内拒签合同。（4）投标供应商相互串通投标、投标供应商以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假等违反国家、省及地方有关采购投标法、政府采购法等法律、法规及规定。

5、提供编制和提交投标文件须知规定的全部投标文件。

6、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，发生下列情形之一的，愿处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

(3)与采购单位、其它投标供应商恶意串通的；

(4)向采购单位、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在采购过程中与采购单位进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

联系地址：              邮编：

联 系 人：              电话：

电子信箱：              传真：

法定代表人（签名或盖章）：

授权代表人（签名）：

单位公章；

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。

附件3

报价明细表

单位：元

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  | 报价计算书附后 （格式自拟） |  |

投 标 供 应 商：                 (盖章)

法定代表人或

授权代表：              （签字或盖章）

日    期：       年      月     日

附件4

中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函（或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明材料）（如有）及相关证明材料

（一）中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1．根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。

2．本公司参加     单位的     项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他      （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

（二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

（三）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明材料（仅限监狱企业，格式自拟）

第  六  部  分

项目委托合同（样本）

甲方：浙江省钱塘江管理中心

乙方：

为贯彻省领导关于做好钱塘江水面保洁工作的指示精神，结合钱塘江水面保洁相应职责，根据浙江省本级政府采购计划书[2020]5061号，经公开招标采购和专家评审意见，甲方将2020年钱塘江水面保洁项目委托乙方予以实施。为明确甲、乙双方权利义务，现签订如下合同，共同信守。

一、保洁范围

钱塘江上泗社井～钱江二桥段、浦阳江钱江五桥上游3km，以堤脚线为界，钱塘江标准塘地脚线外侧段水域和岸滩，保洁河道面积52 km2。

二、保洁工作承包期限

保洁工作自2020年1月1日起至2020年12月31日止。

三、工作内容

⑴钱塘江日常水面保洁：保洁范围内各类垃圾、漂浮物和动物尸体的打捞和清理工作。

⑵ 钱塘江水面保洁相关的延伸性工作。

⑶突发漂浮物应急处置工作：组建一支包含40人和若干船只设备的应急打捞队伍，确保开展快速应急处置行动，有效控制保洁范围内突发事件的影响。

四、工作标准

⑴省、厅有关河道保洁技术规范、标准及要求；

⑵《钱塘江水面保洁考核验收办法》 ，以下称为《考核办法》 ；

⑶其他有关河（湖）长制提档升级的要求；

⑷打捞上岸的垃圾以及动物尸体，根据《杭州市人民政府关于钱塘江水面保洁长效管理有关问题的专题会议纪要》（杭府纪要【2012】12号）要求进行处置。

五、具体要求

⑴组建50人以上专业保洁队伍，投入相应人力、设备，实行定员定岗，保证日常保洁工作正常有效开展。

⑵要求每日开展巡查和保洁。

⑶组建1支包含40人和若干船只设备的水面保洁应急打捞队伍，落实应急保洁的材料和设备，确保突发漂浮物聚集情况下及时有效打捞垃圾和动物尸体。

⑷发现突发漂浮物聚集事件或其他异常情况按规定及时向甲方报告，并积极做好相应的处置工作。

⑸设立河（湖）长制提档升级专组（配备至少2个专业技术人员），配合甲方负责输入性垃圾调查及相关河（湖）长制提档升级工作。

⑹对发现或举报的保洁区域内相关问题能够在较短时间做出有效应对。

⑺做好保洁台账管理，建立保洁档案；做好现场保洁文明作业。乙方保洁人员应统一着装；保洁船只应按甲方及港航部门的要求设置统一标志，保持船况良好，船容整洁。

⑻做好安全生产工作。明确安全生产目标，落实安全生产责任，配备专职安全员，制定相关的安全生产制度，落实安全生产教育培训，加强安全生产自查自改，建立完整的安全生产台帐。

⑼投入保洁船只检验合格有效期内作业，按要求配备消防和救生设备；船员必须持有效证件上岗作业。保洁人员身着救生服作业。

⑽必须为从事本项目保洁人员购买人身意外伤害保险。

⑾自行承担本项目实施过程中的所有安全生产责任。

⑿积极配合甲方进行保洁新技术试验、安全演练等保洁管理工作，并承担在承包范围内发生的相关费用。

六、绩效目标

1）目标总体描述：

通过项目实施，对保洁江道定期和不定期的巡查、监测，对漂浮物和入江动物尸体的及时打捞，达到江面、岸滩基本无垃圾，有效保护钱塘江水资源和水环境，保障钱塘江饮用水水源安全。

2）定量绩效指标

⑴钱塘江上泗社井～钱江二桥段、浦阳江钱江五桥上游3km河段的水域和岸滩，保洁河道面积为52km2。
    ⑵组建1支应急打捞队伍。

3）定性绩效指标

⑴实现钱塘江保洁区域内岸滩和水面干净整洁，防止动物尸体二次污染和病菌传播，有效保障保洁区域饮用水水源安全。

⑵对发现或反映的保洁区域内相关问题能够在较短时间内做出有效应对。

⑶提高沿江居民对水面保洁工作的社会满意度。

七、安全文明生产

⑴乙方应重视安全生产工作，配备专职安全员，建立完整的安全生产台帐，明确安全生产目标，制定相关的安全生产制度，加强安全生产自查自改，采取一系列的安全措施，做好安全生产工作。

⑵乙方所聘用的保洁人员应遵纪守法；文明作业，统一着装；保洁船只应按甲方及港航部门的要求设置统一标志，保持船况良好，船容整洁；船员必须持证上岗，并身着救生服作业。

⑶水面保洁安全生产责任由乙方自行承担。

八、验收、评价方法

甲方按照《钱塘江水面保洁考核验收办法》进行日常检查和月度考核，每年度年底时组织专家进行项目年度验收。

评价方法：由甲方组织绩效评价。

九、报酬及其支付方式

（一）、合同价款

本合同项目承包价款：       元整（￥      元）。其中2020年度日常水面保洁费用：     元整（￥     元）,2020年度突发漂浮物聚集应急处置费用：      元整（￥      元）。

（二）、支付方式

本合同价款按年度平均进行支付，即年度日常保洁费用支付不超过

元整（￥      元），年度突发漂浮物聚集应急处置费用支付不超过      元整（￥       ）。费用支付时乙方需提供结算清单并经甲方核准后再支付。

1、日常保洁费用：按照考核办法，根据考核情况按月进行支付。年度最后一个月日常保洁费用在项目年度验收合格后支付。

2、年度突发漂浮物聚集应急处置费用：在项目年度验收合格后支付。

3、保洁费用支付时间根据省财政预算资金下达情况确定。

十、违约金或者损失赔偿额的计算方法：

违反本合同约定，违约方应当按合同法的有关规定，承担违约责任。

十一、争议的解决办法：

在合同履行过程中发生争议,双方应当协商解决,也可以请求 /  进行调解。

双方不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的，双方商定，采用以下第  (一)  种方式解决。

- 因本合同所发生的任何争议，申请  杭州  仲裁委员会仲裁；

- 按司法程序解决。

十二、本合同一式八份，甲乙双方各执四份（一正三副），经双方盖章签字后生效。

甲方（公章）：                       乙方（公章）：

法定代表人或受委托人（签字）         法定代表人或受委托人（签字）

开户银行：                           开户银行：

账户：                               账户：

地址：                               地址：

邮编：                               邮编：

电话：                               电话：

签订日期：