永康市东城街道卫片执法、三改一拆拆除整改项目

招 标 文 件

项目编号：330784251800010000018

采 购 人：永康市人民政府东城街道办事处

采购代理机构：华春建设工程项目管理有限责任公司

2025年06月

# 目 录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	6

投标人须知前附表	6

投标人须知	11

一、总则	11

二、招标文件的说明	13

三、投标文件的编制	14

四、开标、评标及合同签订	18

五、验收	24

六、采购代理服务费	25

七、解释权	25

第三章 开标和评标须知	26

第四章 采购需求	34

第五章 投标文件格式	41

第六章 永康市政府采购合同（样本）	67

# 第一章 招标公告

项目概况 永康市东城街道卫片执法、三改一拆拆除整改项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台获取（下载）招标文件，并于2025年07月09日09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：330784251800010000018

项目名称：永康市东城街道卫片执法、三改一拆拆除整改项目

预算金额（元）：7000000

最高限价（元）：7000000（其中：标项一：卫片执法500万元，标项二：三改一拆200万元）

采购需求：

| 标项 名称 | 中小企业政策 | 数量（项） | 预算金额（元） | 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项一： 卫片执法 | 中小企业预留 | 1 | 5000000 | 详见招标文件 | 本项目采用“兼投不兼中”的方式，投标人可参加所有标项的投标（投标人可投其中任一标项，也可各标项均投），但最多只能成为一个标项的中标人。已被评标委员会推荐为标项一中标候选人的投标人将不进入标项二的评审。 |
| 标项二： 三改一拆 | 中小企业预留 | 1 | 2000000 | 详见招标文件 |  |

合同履约期限：自合同签订后一年（具体以合同签订时间为准）。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业，投标人须提供《中小企业声明函》；投标人另须提供本采购项目《投标承诺函》（格式详见投标文件格式）。

3.本项目的特定资格要求：    无    。

三、获取招标文件

时间：/至2025年07月09日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台https://www.zcygov.cn/

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年07月09日09:00（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台https://www.zcygov.cn/

开标时间：2025年07月09日09:00

开标地点（网址）：浙江省金华市永康市五湖路1号国际会展中心办公楼六楼开标室二

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的谈判（磋商、询价）。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：永康市人民政府东城街道办事处

地 址：永康市花园大道303-305号

传 真：/

项目联系人（询问）：朱俏林

项目联系方式（询问）：0579-87216929

质疑联系人：胡慧慧

质疑联系方式：13857953220

2.采购代理机构信息

名 称：华春建设工程项目管理有限责任公司

地 址：永康市西城街道九铃西路1037号

传 真：/

项目联系方式（询问）：13486990293

项目联系人（询问）：施乾绩

质疑联系人：冯建正

质疑联系方式：15925925195

3.同级政府采购监督管理部门

名 称：永康市财政局政府采购监管科

地 址：浙江省永康市总部中心花园大道585号208室。如通过快递方式寄送文书的，请务必在寄出后第一时间电话拨通并告知快递单号，否则因快递原因造成延误、丢失的，概不负责。

传 真：/

联系人：徐亮

监督投诉电话：0579-87171293

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

政府采购金融服务宣传简介

为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，有需要的中标供应商可根据需要申请办理政府采购合同贷款（以下简称“政采贷”）、履约保函、预付款保函等政府采购金融服务。

1、政采贷

通过发挥政府采购政策功能，依托政采云在互联网、云计算、大数据等方面的优势，由各银行向平台用户提供中短期贷款（主要包括流水贷和合同贷），以解决中小微企业“融资难”、“担保难”问题的信用融资产品。

具体要求、条件和操作教程可通过政采云首页右上角——网站导航——金融服务查看，也可拨打政采云客服热线95763咨询，也可查看公告附件中的相关宣传资料，或向各地已开通政采贷的银行咨询办理。

2、履约保函

中标供应商可通过以保函的形式提交履约保证金，减少对中小微企业的资金占用，降低财务成本。

具体的条件、要求和操作程序由申请贷款的中标供应商向各地保险公司、银行咨询办理。

3、预付款保函

采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。

4、风险提示

（1）本宣传简介内容仅为提供给各中标供应商对办理政府采购金融服务的宣传和了解之方便，对金融服务的具体内容和操作流程均以各金融机构的要求为准，也不作强制要求。

（2）政府采购金融服务有风险，请详细了解并综合评估后再决定。

（3）政府采购金融服务遵循平等自愿、风险自担的原则。采购人、代理机构、财政部门不为任何政府采购金融服务项目承担任何形式的担保、解释或其他连带责任。

5、政采贷合作单位分为线上线下共四家。

永康招商银行： 陈豪 联系电话：13605896913/676913 （线上）

永康农商银行： 陈中升 联系电话 15158900186/578260 （线上）

金华银行永康支行：杨望 联系电话：13858931020，0579-87217221（线下）

浙商银行金华永康支行：胡风华 联系电话：13758976161（676161）， 0579-87576758 （线下）

保函合作单位：

| 单位 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 中国人民财产保险股份有限公司永康支公司 | 倪海涛 | 13758982628 |
| 中华联合财产保险股份有限公司永康支公司 | 章卓航 | 13819905616 |
| 天安财产保险股份有限公司永康支公司 | 钱磊 | 13758980258 |

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 永康市东城街道卫片执法、三改一拆拆除整改项目 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标（电子招投标） |
| 3 | 服务期限 | 详见第四章 |
| 4 | 付款方式 | 详见第四章 |
| 5 | 投标保证金 | 不收取投标保证金 |
| 6 | 履约保证金 | 1.合同签订时，采购人可按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。 2.为发挥信用体系在履约保证金减免方面的基础作用提倡采购人减收或免收履约保证金。 3.采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商可以以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 4.履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。 |
| 7 | 网上注册 | 投标供应商投标截止时间前，应当按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定，在“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）上进行供应商注册登记。 |
| 8 | 转包 | 禁止转包 |
|  | 分包 | 不得分包 |
| 9 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 10 | 投标文件形式、制作及组成 | 投标人应准备电子投标文件： 电子投标文件，按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求递交。 |
| 11 | 电子投标文件的传输递交 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被拒收。 |
| 12 | 资格条件 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业，投标人须提供《中小企业声明函》；投标人另须提供本采购项目《投标承诺函》（格式详见投标文件格式）。 3.本项目的特定资格要求： 无 。 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 13 | 联合体 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 14 | 招标文件获取 | 获取方式：政采云平台（www.zcygov.cn）用户登录-项目采购-获取采购文件-申请完成-下载文件； 获取状态：政采云平台（www.zcygov.cn）用户登录-项目采购-获取采购文件-已申请-状态。 |
| 15 | 开标前答疑会或现场考察 | ☑不组织。 □ 组织，时间为：/年/月/日至/年/月/日（上午/至下午/），联系人： /，联系方式：/。 |
| 16 | 报价要求 | 1.有关本项目实施所需的服务、标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、对接、拆除、相关验收费用、管理费、利润、风险费、保险、税金、培训、技术指导、代理费、其他费用等完成招标内容及要求所提供的服务过程中涉及的一切费用（含税费）均计入报价。《报价一览表》是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入最后报价。 2.投标报价出现下列情形的，投标无效： ①投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； ②投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； ③报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的； ④投标文件有采购人不能接受的附加条件的； ⑤《报价一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的； ⑥投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 ⑦不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。 |
| 17 | 投标截止时间 | 2025年07月09日09:00 |
| 18 | 开标时间 | 2025年07月09日09:00 |
| 19 | 开标地点 | 金华市政府采购中心永康市分中心(永康市五湖路1号国际会展中心办公楼)六楼开标室二 |
| 20 | 评分办法和中标标准 | 见第三章 |
| 21 | 采购公告、更正公告、中标结果公告、合同公告发布网址 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/） |
| 22 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 1、项目属性： 服务类 （①货物类/②服务类/③工程类） 2、本项目属于专门面向中小企业采购的项目。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。（从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。） |
| 23 | 中小企业扶持政策 | ☑本项目专门面向中小企业，不再进行价格政策扶持。 □本项目非专门面向中小企业，价格扣除： 1、根据财库〔2022〕19号的相关规定，在评审时对符合本办法规定的小微企业报价给予（10%）的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。 2、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予（4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 3、根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 4、根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。” (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 |
| 24 | 信用记录 | 依据财库[2016]125 号文件执行查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；截止时点：投标截止时间前3年内； 查询记录和证据的留存：网站查询，打印留存。 使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 25 | 节能产品 | □ 强制采购节能产品 ☑ 优先采购节能产品 □ 不适用 |
| 26 | 环境标志产品 | ☑ 优先采购环境标志产品 □ 不适用 |
| 27 | 注意事项 | 1.请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2.请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |
| 28 | 其他补充事宜 | 1、本项目实行电子投标，拒绝接受纸质投标文件，投标人应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。 2、投标人应在开标前完成CA数字证书办理以及驱动下载（办理流程详见浙江政府采购官网）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。 3、投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），项目采购电子招投标全流程操作指南详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html。 4、投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。如认为需要，投标人可以选择递交备份投标文件，采用数据电文形式，以U盘形式存储，并在投标截止时间前，通过邮寄方式，送达指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。收件人：施乾绩，联系方式：13486990293，收件地址：永康市西城街道九铃西路1037号，收件时间上午08:30-11:30 下午：13:30-17:00（仅接收邮寄方式递交的备份投标文件,推荐使用中国邮政速递和顺丰快递）。投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起一个小时内。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为投标文件撤回。 5、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。 6、根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表： 鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。 质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。 7、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 8、企业信用融资：省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监[2012]13号)，所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。投标人可登录浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）的中小企业信用融资栏目了解相关信息。供应商可以通过浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台（https://www.zcy.gov.cn/）首页的“金融服务”模块进入申请。 9、根据《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）简化对政府采购供应商资格条件的形式审查，供应商书面承诺符合参与政府采购活动资格条件的，不需要再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金记录、无重大违法记录等证明材料。 |

## 投标人须知

### 一、总则

（一）适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次招标采购。

（二）定义

2.1“采购人”、“招标人”系指永康市人民政府东城街道办事处。

2.2“投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的供应商。

2.3“采购代理机构”系指组织本次招标的华春建设工程项目管理有限责任公司。

2.4“货物”系指供方按招标文件规定须向需方提供的设备、软件、专用工具、手册及其它有关技术资料和辅助材料。

2.5“服务”系指招标文件规定供方须承担的运输、设计、安装、调试、维护、培训、技术服务、及其它类似服务。

2.6需方：即永康市人民政府东城街道办事处，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为需方。

2.7供方：在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行合同阶段称为供方。

2.8中小企业：是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（三）投标人及委托有关说明

3.1如授权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见附件）。

3.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为投标人员工（或投标人控股公司正式员工）。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.4投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（四）投标费用

投标人应承担所有与投标有关的全部费用。不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

（五）质疑

5.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，一次性以书面形式向采购人、采购代理机构提出针对同一采购程序环节的质疑。

5.2质疑应当以书面形式提出，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)，位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

a.供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

b.质疑项目的名称、编号；

c.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

d.事实依据；

e.必要的法律依据；

f.提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理,质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，采购人自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

5.3质疑函受理：鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。同时接受以书面形式（现场或邮寄）递交到华春建设工程项目管理有限责任公司的质疑函。地址：永康市西城街道九铃西路1037号。联系人：施乾绩，联系电话：13486990293。

### 二、招标文件的说明

（一）招标文件的构成

1.1招标文件用以阐明所需供货、服务、招标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）开标和评标须知；

（4）采购需求；

（5）投标文件格式；

（6）永康市政府采购合同（样本）。

1.2除非有特殊要求，招标文件不单独提供采购地的自然环境气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

1.3本文件中打“▲”号的条款视作强制要求或必须满足的条件和资料，不允许有负偏离或缺失，投标人必须满足，否则该投标将导致无效。“★”号的条款为相对重要的要求、条件或资料，如有负偏离或缺失，则有可能被扣较多技术分。

（二）招标文件的澄清与修改

2.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内以书面形式向采购人构提出疑义或质疑提出。如有需要向采购人提出疑义或质疑将在规定的时间内，在浙江政府采购网上发布更正公告。逾期提出采购人将不予受理。编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

2.2采购人主动进行的澄清、修改：采购人无论出于何种原因，均可主动对招标文件中的相关事项，用补充文件等方式进行澄清和修改。

2.3招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.4为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可适当延长投标截止期。

### 三、投标文件的编制

（一）编制要求

1.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求。在完全了解招标项目的技术要求和商务要求后，编制投标文件。

1.2投标人必须按招标文件的要求提供相关资料，并对招标文件中提出的所有内容要求给予实质性响应，须保证投标文件的准确、真实、明确。

（二）投标的语言及计量单位

2.1投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文简体字书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，投标文件中以中文汉语以外的文字表述部分视同未提供。

2.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则将作无效标处理。

（三）投标文件构成

3.1本项目所称投标文件系指电子投标文件或备份投标文件。投标文件需按照本招标文件和电子交易平台的要求制作、加密并递交。

3.2法定代表人授权委托书、投标声明书、投标报价明细表必须按招标文件格式要求正确签署并加盖投标人公章。

3.3电子投标文件每个标项由资格文件、技术商务文件、报价文件三部分组成，备份投标文件的组成和内容等同电子投标文件。

（四）投标文件的签署和包装

4.1电子投标文件部分：

（1）投标人应根据本招标文件和电子交易平台规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。投标文件内容不完整、编排混乱、关联错误导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，所产生的后果由投标人承担。

（2）投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

（3）投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章或者法定代表人或授权受托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

4.2投标人选择递交备份投标文件，备份投标文件另须满足以下条件：

（1）储存形式：U盘

（2）密封要求：外包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标人联系方式（授权代表手机）、投标文件名称（备份投标文件）、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

（五）投标人资格的有关证明资料（资格文件）：详见第五章投标文件格式。

▲资格文件中不能出现报价内容，否则作无效标处理。

（六）拟供服务合格性符合招标文件的有关资料（技术商务文件）：详见第五章投标文件格式。

▲技术商务文件中不能出现报价内容，否则作无效标处理。

（七）投标书及投标报价（报价文件）：详见第五章投标文件格式。

7.1投标人应在招标文件所附的报价一览表上写明提供服务单价和总价。投标人对每种项目只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价。

7.2投标报价以人民币为结算货币，须包括完成本次招标项目中的所有服务内容、连带内容、关联内容及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切应由采购人支付的费用。

7.3填写报价一览表时应注意下列几点：

（1）投标文件只允许有一个报价，投标报价应根据招标文件的要求，针对各部分的具体情况制定资源配置及分项报价表，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠等字样（明细出现“0”元，视同赠送，按无效标处理）。

（2）投标报价应包含项目所需全部产品、服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格（含货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修等费用）。

7.4投标人应在“政府采购云平台”中填写报价，报价应与上传的报价文件一致，如有不一致，以上传的报价文件中报价为准。

7.5投标人特别要求的其它附带服务的费用，投标人如不填写，将被视为已汇总到投标总价之中。

7.6采购人和采购代理机构不接受招标项目范围内的捐赠。

（八）在线演示

8.1如招标文件中设有演示环节，则供应商通过电子交易平台（政采云系统）嵌入的第三方视频会议系统在线向专家进行讲解、演示、答疑。

8.2演示开始时间由评审小组在项目评审期间以在线短信或电话方式通知各投标人，故各投标人应在项目评审期间保持通讯工具的畅通并随时关注。

8.3演示时供应商应自备电脑、摄像头、耳麦等演示所必备的硬件及演示内容。由于自身设备原因无法正常完成在线演示的，后果由投标人自行承担。

（九）投标有效期

9.1自投标截止日起90天内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将作无效标处理。

9.2中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（十）投标文件的形式

投标文件为电子投标文件。电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求制作、加密并递交。

（十一）提交投标文件

11.1电子投标文件传输提交

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输提交至政府采购云平台（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/），投标截止时间前未完成传输提交的，视为未提交投标文件。投标截止时间以后传输提交的投标文件，将被拒收。投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

11.2备份电子投标文件提交

如认为需要，投标人可以选择递交备份投标文件，采用数据电文形式，以U盘形式存储，并在投标截止时间前，通过邮寄方式，送达指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。收件人：施乾绩，联系方式：13486990293，收件地址：永康市西城街道九铃西路1037号，收件时间上午08:30-11:30 下午：13:30-17:00。（仅接收邮寄方式递交的备份投标文件,推荐使用中国邮政速递和顺丰快递。）

备份电子投标文件仅在在线解密异常处理时使用。投标文件已按时解密的，备份电子投标文件自动失效。

11.3投标人提交的投标文件均不予退还。

11.4逾期传输的或逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人将不予受理。

（十二）采购过程中的异常情况及处理措施

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（十三）其他要求

13.1如中标，中标供应商需根据招标人要求提供纸质投标文件至少二份。

13.2纸质投标文件用A4纸打印，按招标文件格式要求顺序合成本装订，并在“投标文件格式”规定处由投标供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表签字或盖章。

13.3纸质投标文件中所涉及的公章必须是投标供应商全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。

13.4纸质投标文件内容须与电子投标文件一致。

### 四、开标、评标及合同签订

（一）开标

1.1采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

1.2开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。如在线解密失败，开标活动组织人员将启动异常处理，上传投标人在投标截止时间前提交的备份电子投标文件进行再次解密，如未提供备份电子投标文件，将不进行再次解密程序。无法在线解密视为投标人放弃投标。

（2）投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购人代表或由采购人委托的评标委员会依法对投标供应商的资格进行审查，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

（3）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审。

（4）符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的报价文件。由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实。投标供应商在线制作投标文件时《报价一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《报价一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《报价一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

开标时，报价文件中投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1）投标文件中报价一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

（5）评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（二）投标供应商资格审查

2.1开标后，采购人代表或由采购人委托的评标委员会应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购人委托的评标委员会对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购人委托的评标委员会将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标进行后续评审。

2.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

（三）评标

3.1评标由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）按照招标文件确定的评标办法对各投标供应商进行排序，推荐中标候选供应商；综合得分最高的供应商推荐为中标供应商；

（4）向采购人推荐综合得分第一名的供应商为中标供应商，并提交评审报告。如果第一名得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，则以政采云系统记录的投标文件解密时间排序在前面的优先。

（5）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2评标应当遵循下列工作程序：

（1）投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

（5）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、服务期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

（6）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

（7）参与本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

（8）供应商的资格文件或者商务技术文件中出现投标报价的；

（9）投标供应商在线制作投标文件时《报价一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《报价一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受此调整的；

（10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

（11）除政府采购法律法规规定的恶意串通、视同串通投标情形外，参与同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：

1）不同投标人被政采云系统识别为硬件设备或IP地址相同；

2）不同投标人被政采云系统识别为投标行为异常，即两家投标人累计超过30次以上共同投标，且其中一家中标率为0%；

3）不同投标人制作电子投标(响应)文件的计算机网卡MAC地址相同的；

4）不同投标人制作电子投标(响应)文件的计算机硬盘序列号相同的；

5）不同投标人的投标(响应)文件的内容存在两处以上细节错误一致，且无法合理解释的。

（12）《中小企业声明函》类型填写错误的。

3.4评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

（1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

（2）除3.3条款以外，明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）除3.3条款以外，未提供或未如实提供投标货物或服务的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

3.5本次采购，如果投标供应商的投标报价均超出采购预算，本次招标做流标处理。

3.6开启投标供应商报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

（1）任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。

（2）任何有多报一些小项货物或服务的投标其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项货物或服务后的价格。

（3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。

（4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项货物或服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

（5）供应商不接受上述处理方式，将按无效投标处理。

3.7评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.8评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3.9实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使投标供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.10评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.11评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.12评标委员会对未中标的供应商不作解释。

（四）投标文件的澄清

4.1为有利于对投标文件的评审，必要时评标委员会可要求投标供应商对投标文件相关事宜进行澄清。评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，供投标供应商澄清、说明时间不少于30分钟，投标供应商未在规定的时间内作出必要的澄清、说明可能导致对其不利的评定。

4.2投标供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交。投标供应商的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

5.1不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.4不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（六）串通投标处理

经评标委员会认定投标供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关投标供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

（七）评标原则

投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体见本招标文件第三章。

（八）可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

8.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

8.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

8.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

8.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

8.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（九）授予合同

9.1中标条件

9.1.1投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

9.1.2投标供应商有很好的执行合同的能力；

9.1.3投标供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务。

9.2中标通知

9.2.1采购人依法确认中标供应商后，采购代理机构在浙江政府采购网公告中标结果，同时发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

9.2.2中标通知书对采购单位和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

9.3中标无效

9.3.1发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的,按相关规定执行。

9.3.2有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

（十）签订合同

10.1中标供应商须主动联系采购人或采购代理机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起20日历天内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未与采购人签订合同，则视为拒签合同。

10.2招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

10.3拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内借故否认已经承诺的条件、拒签合同者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

### 五、验收

1.采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

2.采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

3.严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

4.采购人原则上应当在履约验收之日起2个工作日内，将履约验收结果在浙江政府采购网上公告。

5.验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。

验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

### 六、采购代理服务费

（一）采购代理服务费的收取依据及方式

1.1依据代理机构与采购人签订的《委托代理协议书》之规定，中标人在领取中标通知书时，应向华春建设工程项目管理有限责任公司一次性足额支付采购代理服务费。采购代理服务费按第二条计费标准的8折计取。

1.2采购代理服务费按差额定率累进法计算。

| 中标金额（万元） | 收费费率 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 按差额定率累进法计算，每个标项分别计取。 |
| 100-500 | 0.8% |  |
| 500-1000 | 0.45% |  |

### 七、解释权

本招标文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定编制，解释权属采购人。

# 第三章 开标和评标须知

一、总则

本评标办法遵照《中华人民共和国政府采购法》等政府采购有关规定，并结合本项目的具体情况制定。

评标工作遵循公正、公平、科学、择优的原则，评标人员将本着认真、公正、诚实、廉洁的精神进行评标工作，择优推荐中标候选人。在评标期间，评标委员及相关工作人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评标的有关情况。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会负责审标、询标、评审等工作，并向采购人提出评审意见和评标报告。

三、符合性审查

评标委员会对投标文件依据招标文件规定进行符合性审查。符合性审查条件详见《第二章投标人须知》。

四、投标文件的澄清、说明或者补正

投标人根据评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明或者补正。评标期间，投标人应随时随地答复评标委员会的询标。程序要求详见《第二章投标人须知》。

五、评审纪律和要求

1、评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

2、评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

3、评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

4、评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

5、评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6、采购人、采购代理机构不得向评标委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

7、采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

8、评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

9、评审结束后，评标委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评标委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

10、评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

11、评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评标委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

12、招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

13、评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

14、评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

15、评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

①明知应当回避而未主动回避的；

②在得知自己为评审专家身份后至评审结束前时段内私下接触投标人的；

③在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

④在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

⑤未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

⑥上述①至⑤行为影响中标结果的，中标结果无效。

16、政府采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。

六、政府采购政策落实

1、采购项目需要落实的政府采购政策

1.1本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品，未明确视同不得采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

1.2支持绿色发展

1.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

1.2.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

1.3支持中小企业发展

1.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

1.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

1.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

1.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

1.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

1.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

1.3.6可享受中小企业扶持政策的供应商应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

1.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.4支持创新发展

1.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

- 1.4.2对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。

- 1.5中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能， 省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监[2012]13号)，所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构(以下简称银行)以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。投标人可登录浙江政府采购( (tp:/www zizfcg gov.cn)的中小企业信用融资栏目了解相关信息。 供应商可以通过浙江政府采购网(https://zfcg. czt.zj. gov.cn/)首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台(https://wwwzcygov.cn/)首页的“金融服务”模块进入申请。

七、评标细则

1、本项目采用综合评分法（总分100分）。

评标委员会根据本评标办法进行评审，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。每个投标人最终得分=技术商务分+价格分。

2、评审时，评标委员会各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

3、对投标人的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

4、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。如果得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，则以政采云系统记录的投标文件解密时间排序在前面的优先。并编写评标报告。

5、评分因素及分值范围

# 5.1技术商务分（90分）

该评分分值由评标委员会根据评审情况在分值范围内独立评分（具体分值设定详见表格），小数点后最多保留一位小数。每个投标人的最终得分为评标委员会打分汇总后的算术平均值（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。(注：请投标人在制作电子投标文件时设置与各评分条款对应的关联定位。)

| 序号 | 评分内容 | 评分细则 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理人员配备 | （1）投标人拟投入本项目的项目负责人具有工程类中级及以上职称证书的，得4分。 （2）投标人拟投入本项目的专职安全生产管理人员具有安全员“C类”证书的，得4分。 注：须提供相关证书扫描件及投标截止时间前近3个月的社保缴费或参保证明，否则不得分。 | 8 |
| 2 | 投标人业绩 | 投标人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来，具有与本项目类似业绩的，每个合同得0.5分，本项最高得1分。 注：提供合同、付款发票扫描件，否则不得分。如果合同不能证明时间的需提供经合同甲方单位盖章的证明材料。 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分值为满分。 | 1 |
| 3 | 机械设备、车辆、工具 | 根据投标人结合本项目实际情况拟投入的机械设备、车辆、工具（包含但不仅限于类型、数量、新旧程度、质量等）等情况进行综合评分。（10，9，8，7，6，5，4，3，2，1，0分） 注：设备工具可自有或租赁。投标文件中须附《拟投入设备、工具配置一览表》，机械设备、车辆、工具等发票复印件及相关证明资料并加盖投标人公章，租赁的还须提供租赁合同。 | 10 |
| 4 | 项目了解与分析 | （1）投标人应对本项目现状进行充分了解，结合自身工作经验，提供对本项目的实际现状、存在的问题和难点要点的调查剖析，并针对克服重点、难点采取相应的解决措施，提出对应解决方案。根据投标人提供的内容进行评分。（5，4，3，2，1，0分） | 5 |
|  |  | （2）根据投标人提供针对本项目的合理化建议情况由评标委员会进行评分。（5，4，3，2，1，0分） | 5 |
| 5 | 项目实施方案 | （1）根据投标人提供针对本项目拆除清理方案的可行性、科学性、可操作性等进行评分。（5，4，3，2，1，0分） | 5 |
|  |  | （2）根据投标人提供针对本项目垃圾清运方案的可行性、科学性、可操作性等进行评分。（5，4，3，2，1，0分） | 5 |
|  |  | （3）根据投标人提供针对本项目废物垃圾清运处置方案的可行性、科学性、可操作性等进行评分。（5，4，3，2，1，0分） | 5 |
|  |  | （4）根据投标人提供针对本项目机械设备使用前检验、安装调试、设备接入方案的可行性、科学性、可操作性等进行评分。（5，4，3，2，1，0分） | 5 |
|  |  | （5）根据投标人提供针对本项目验收方案的可行性、科学性、可操作性等进行评分。（5，4，3，2，1，0分） | 5 |
| 6 | 质量控制实施措施 | 根据投标人结合本项目采购需求及实际情况制定的岗位职责、内部管理制度、内部考核制度是否科学、合理、完整及可行性、可操作性、针对性等进行评分。（5，4，3，2，1，0分） | 5 |
| 7 | 进度控制实施措施 | 根据投标人针对本项目的进度控制实施措施完整性、科学性、合理性和精细化等进行综合评分。（5，4，3，2，1，0分） | 5 |
| 8 | 安全文明作业方案 | 根据投标人结合本项目采购需求及实际情况制定的安全文明作业方案（安全风险分析、安全文明制度、作业安全保证体系、设施设备安全检查、安全事故处理方法、周边居民投诉处理应对）是否科学、合理、完整及可行性、可操作性、针对性等进行评分。（8，7，6，5，4，3，2，1，0分） | 8 |
| 9 | 岗位职责、内部管理、内部考核制度 | 根据投标人结合本项目采购需求及实际情况制定的岗位职责、内部管理制度、内部考核制度是否科学、合理、完整及可行性、可操作性、针对性等进行评分。（5，4，3，2，1，0分） | 5 |
| 10 | 应急保障方案 | 根据投标人针对本项目的应急保障方案，针对本项目制定完整的应急管理制度和组织体系（包含不限于：紧急任务实施方案；极端天气应急保障方案；重大疫情期间执行方案；发生恶性事故应急方案），应急人员、设备、物资保障与实际需求的符合度，应急预案的针对性、全面性、可操作性，应急联动机制、应急管理经验的完备性等进行评分。（8，7，6，5，4，3，2，1，0分） | 8 |
| 11 | 培训方案 | 根据投标人结合本项目采购需求及实际情况制定的岗前及在岗培训方案（培训目标、培训方式、培训师资力量、培训内容等）是否科学、合理、完整及可行性、可操作性、针对性等进行评分。（5，4，3，2，1，0分） | 5 |
| 12 | 合 计 |  | 90 |

5.2 价格分（10分）

价格评分将在有效投标人范围内进行，最高得10分，最低得0分（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。

5.2.1评标价：在投标价基础上经政策调整过后确定的价格。评标价仅作为价格标评审的依据，不等同于中标价、合同价。

5.2.2评定评标基准价：技术入围投标人中的最低评标价作为评标基准价。

5.2.3报价得分=（评标基准价/评标价）×100×价格分权重

5.3计算总分（满分为100分）

计算方法：总分=技术商务得分+价格得分

6、确定中标候选人

6.1评标结果按投标文件满足招标文件全部实质性要求且评审后总分由高到低顺序排列，推荐总分第一名的供应商为中标候选人。

6.2如发生两家或两家以上最高分数相同情况，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的则以政采云系统记录的投标文件解密时间为准，进行先后排序确定中标候选人。

八、重新评审

评审结果形成后，除下列情形外，任何人不得重新评审：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

# 第四章 采购需求

- 一、项目背景

为切实作好永康市东城街道卫片执法、三改一拆拆除整改工作，经上级部门批准决定对该项目实行整体承揽作业，作业范围包括永康市东城街道辖区。

- 采购需求一览表

| - 标项名称 | - 中小企业政策 | - 数量 - （项） | - 预算金额 - （元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 标项一：卫片执法 | - 中小企业预留 | - 1 | - 5000000 |  |
| - 标项二：三改一拆 | - 中小企业预留 | - 1 | - 2000000 |  |

备注：

1、本项目共分2个标项，标项划分详见拆除整改清单。

2、因本项目含有较多的应急、突击等任务，单一供应商无法满足任务需求，从而影响合同目的的实现，遂本项目采用“兼投不兼中”的方式，投标人可参加所有标项的投标（投标人可投其中任一标项，也可各标项均投），但最多只能成为一个标项的中标人。已被评标委员会推荐为标项一中标候选人的投标人将不进入标项二的评审。

3、合同履行过程中，如某标项中标单位因机械、人员等客观原因，不能按时完成拆除整改任务的，可由其他标项的中标单位进行支援。

4、本项目采用固定单价包干的方式，作业量按实结算，结算总金额不超过每个标项的预算金额。合同履行期限满前，结算总金额达到预算金额的，合同自然终止。

- 三、项目依据

本项目所有服务应符合相关法规、管理条例与技术标准、行业规范。包括但不限于《城市建筑垃圾管理规定》（建设部令第139号）、《永康市违法建筑处置暂行办法》（永政办发〔2014〕150号）等，合同履行期间若出台相关新规程、新标准、新要求的，必须遵从其规程标准和要求。

- 四、拆除整改清单

标项一：卫片执法

| 序号 | 项目名称 | 预算限价 （元/天） | 数量（天） | 合计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆违工作人员经费（含午餐、水、交通费，下同） | 220 | 2400 | 528000 | 每天8人，300天，8*300=2400 |
| 2 | 电镐（含电镐1台、技术员2名） | 600 | 50 | 30000 |  |
| 3 | 气割（含汽车1辆、技术员1名） | 450 | 70 | 31500 |  |
| 4 | 大型挖机、镐头机（工作重量20吨以上，含三年以上工作经验机械操作人员、板车） | 3000 | 50 | 150000 |  |
| 5 | 中型挖机、镐头机（工作重量10-20吨以上，含三年以上工作经验机械操作人员、板车） | 1900 | 45 | 85500 |  |
| 6 | 小型挖机、镐头机（工作重量10吨以下，含三年以上工作经验机械操作人员） | 1250 | 75 | 93750 |  |
| 7 | 液压拆楼机（长臂机、含机械操作人员） | 15000 | 30 | 450000 |  |
| 8 | 叉车（6吨以上，含机械操作人员） | 1300 | 50 | 65000 |  |
| 9 | 叉车（6吨以下，含机械操作人员） | 600 | 50 | 30000 |  |
| 10 | 吊机（50吨以上，含机械操作人员） | 3580 | 50 | 179000 |  |
| 11 | 吊机（30吨以上-50吨，含机械操作人员） | 2600 | 50 | 130000 |  |
| 12 | 吊机（30吨以下，含机械操作人员） | 2200 | 45 | 99000 |  |
| 13 | 铲车 | 600 | 75 | 45000 |  |
| 14 | 水、电工 | 350 | 50 | 17500 |  |
| 15 | 拖拉机（4方） | 670 | 1750 | 1172500 |  |
| 16 | 货车（5方） | 950 | 1750 | 1662500 |  |
| 17 | 登高机（含机械操作人员）（至少20米） | 1800 | 50 | 90000 |  |
| 18 | 后八轮（15方以下） | 1250 | 55 | 68750 |  |
| 19 | 后八轮（15方） | 1600 | 45 | 72000 |  |
| 20 | 合 计 |  |  | 5000000 |  |

- 标项二：三改一拆

| 序号 | 项目名称 | 预算限价 （元/天） | 数量（天） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆违工作人员经费（含午餐、水、交通费，下同） | 220 | 960 | 211200 | 每天8人，120天，8*120=960 |
| 2 | 电镐（含电镐1台、技术员2名） | 600 | 20 | 12000 |  |
| 3 | 气割（含汽车1辆、技术员1名） | 450 | 28 | 12600 |  |
| 4 | 大型挖机、镐头机（工作重量20吨以上，含三年以上工作经验机械操作人员、板车） | 3000 | 20 | 60000 |  |
| 5 | 中型挖机、镐头机（工作重量10-20吨以上，含三年以上工作经验机械操作人员、板车） | 1900 | 18 | 34200 |  |
| 6 | 小型挖机、镐头机（工作重量10吨以下，含三年以上工作经验机械操作人员） | 1250 | 30 | 37500 |  |
| 7 | 液压拆楼机（长臂机、含机械操作人员） | 15000 | 12 | 180000 |  |
| 8 | 叉车（6吨以上，含机械操作人员） | 1300 | 20 | 26000 |  |
| 9 | 叉车（6吨以下，含机械操作人员） | 600 | 20 | 12000 |  |
| 10 | 吊机（50吨以上，含机械操作人员） | 3580 | 20 | 71600 |  |
| 11 | 吊机（30吨以上-50吨，含机械操作人员） | 2600 | 20 | 52000 |  |
| 12 | 吊机（30吨以下，含机械操作人员） | 2200 | 18 | 39600 |  |
| 13 | 铲车 | 600 | 30 | 18000 |  |
| 14 | 水、电工 | 350 | 20 | 7000 |  |
| 15 | 拖拉机（4方） | 670 | 700 | 469000 |  |
| 16 | 货车（5方） | 950 | 700 | 665000 |  |
| 17 | 登高机（含机械操作人员）（至少20米） | 1800 | 20 | 36000 |  |
| 18 | 后八轮（15方以下） | 1250 | 22 | 27500 |  |
| 19 | 后八轮（15方） | 1600 | 18 | 28800 |  |
| 20 | 合 计 |  |  | 2000000 |  |

注：

1.原则上5小时以内算半天，5-8小时算全天，所有项目半天的价格为全天价的60%；

2.民工交通费已含在拆违工作人员经费内，不再安排车辆；

3.施工过程必须配安全帽、穿警示性服装，配安全绳索、拉警戒线等安全措施；自带拆除工作中的简易工具（如铁锤、撬棍、扳手等）；

4.以上合同价均包含民工人身意外保险费用；乙方应严格实施操作规程，为民工参加工伤和意外伤害险，确保生产安全，工作过程中造成第三方损害，造成发生机具或人员伤害的，一律由乙方承担全部责任，甲方不承担任何责任。

5.实际施工过程中用到的设备清单中未涉及的双方协商确定价格；

6.以上价格包含税收、管理费等；

7.红砖不支付处置费，轻质砖按4方车，每车30元支付处置费；4方混合垃圾处置费按268元/车计算，超过4方或不足4方按每方67元结算处置费；

8.水管工应携带相应的电胶带等零星电工材料，协助甲方、乙方完成简单的电工工作。

- 五、拆除整改要求

1、采购人将位于指定范围内卫片执法、三改一拆任务，交于中标人进行拆除整改，具体以采购人下达的任务单为准。

2、对指定范围内违搭违建等进行拆除、清理、清运、处置：

①拆除整改过程中，需要其他如水管堵漏修复、电力设施线路修复等辅助工作的，中标人应配备专业作业人员和作业工具，并及时完成工作。

②拆除整改后指定范围内应进行清理、清洗，要求无垃圾、无尘土。

③按规定将垃圾运至合法合规的场地进行统一处理，不得发生偷倒、乱倒、焚烧垃圾等现象。装运时，保持清运点的清洁、铺设地垫等设施，防止污染路面，做到车走地净，必须密封整洁，不得沿路抛撒、滴漏。清运需配备专业驾驶员，运输过程中必须严格按照驾驶员行为规范驾驶车辆，严格遵守交通规则，按规定的时间、路线行驶。每天出车前必须检修车辆，保证安全操作清运，避免安全事故发生，确保行车安全。如有特殊情况发生，及时向采购人及相关主管部门报备。如有需求，按采购人要求增加清运频次。

④中标人应将垃圾及时分类并处置，运送至合法合规的处置点进行处置，并满足环保、综合执法等部门的要求。

⑤施工过程需做好全过程记录。

⑥遇雨雪低温等恶劣天气道路通行受阻等情况，要求推迟垃圾清运时间或暂停清运，及时向采购人及主管部门报告，适时进行清运。

3、服从调度，积极做好各项突击性工作，自觉接受各级部门的检查考核，发现问题及时整改。

4、在项目实施过程中应定期组织施工人员的培训，注意施工人员的职业素养，提高施工人员的业务能力。

5、接到责任范围内的投诉电话和新闻舆论监督曝光的，应在30分钟内处理，并作好信息反馈。

- 六、施工人员及安全要求

- 1、施工人员：

- ①施工人员年龄不超过65周岁，要求品行端正，无违法乱纪和不良行为记录，身体健康，对工作有责任心。施工时仪表整洁，穿着统一的工作制服。

- ②施工人员每月最低工资不得少于永康市最低工资标准，工资必须每月按时发放到位。社会保险由中标人按规定缴纳，必须缴纳意外伤害险（每人不少于100万元），并必须享有高、低温补贴。为保障施工工人健康，工作时需配备相应劳保用品或防护用品。电工、焊工、塔吊司机、卷扬机工、防水工、架子工等各种有特殊要求的特种工种必须持证上岗。

- 2、安全要求：

- 中标人必须做好施工现场安全管理，按要求在施工现场危险部位设置明显的安全标志，拆除现场要求封闭施工，拆除方式采用机械拆除为主，严格控制无关人员进入施工现场，如果不按施工规范进行施工，一切责任由中标人负责。

- 七、商务要求

| 序号 | 商务要求名称 | 详细内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体说明 | （1）供需双方签订采购合同条款的依据是《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及相关法律法规； （2）招标文件、投标文件、技术澄清及询标承诺的所有内容是构成合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。当文件有相互矛盾之处，以时间后者为准。 （3）合同服务的价款应与投标中确定的中标人投标报价相一致。 （4）合同服务的质量、技术标准如在招投标过程中无相应说明的则按最近的国家或专业标准及相应的国际标准执行。 |
| 2 | 投标报价 | 本次招标的投标报价为采购需求中所列服务的报价。本项目采用固定单价包干的方式，作业量按实结算，结算总金额不超过每个标项的预算金额。合同履行期限满前，结算总金额达到预算金额的，合同自然终止。中标后不得调整合同单价，包括投标人发生的差错及有关定额和收费方面政策性调整文件导致的费用变更及市场行情的涨落因素。 |
| 3 | 技术培训 | 在项目实施过程中应定期组织施工人员的培训，注意从业人员的职业素养，提高施工人员的业务能力。 |
| 4 | 付款方式 | 1、合同签订以及具备支付条件后7个工作日内支付合同金额的40%作为预付款，乙方需提供预付款保函。预付款从服务费中逐月全额抵扣。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。 2、服务费按月支付。每月下旬由采购人根据审核结果向中标人支付上月的服务费用。 3、每月支付服务费：当月实际作业量×合同单价。 4、尾款以第三方造价咨询单位出具的结算审核报告为结算依据。 注：中标供应商提供正式税务发票后在7个工作日内支付相应款项。每次付款前中标人须提供正式发票结算，若中标人未提供正式发票导致采购人未按约定支付合同款项的，不视为采购人违约。 |
| 5 | 合同履行期限及地点 | - 1、合同履行期限：自合同签订后一年（具体以合同签订时间为准）。 2、合同履行（交付）地点：永康市东城街道辖区。 |
| 6 | 验收方式 | 由采购人工作人员对工作量进行现场记录，并进行验收，验收结果作为费用结算依据。若因服务质量问题导致验收不合格，供应商应及时予以处理，直至验收合格。 |
| 7 | 甲乙双方的权利和义务 | （一）甲方权利、义务 1、甲方有权对乙方的拆除整改过程是否符合甲方相关管理规定，是否遵守双方协议进行监督。乙方有义务配合甲方的监督检查。 2、甲方应至少提前8小时告知乙方拆除整改任务（含电话、短信、微信等形式），拆除整改后及时支付乙方费用，不能无故拖延。 （二）乙方权利、义务 1、乙方应在甲方告知的时间前半小时到场，进行拆除时应严格按有关规范、操作规程执行。 2、乙方在拆除过程中必须加强安全防范意识，乙方的专职安全人员和拆除技术人员必须管理到位，不得擅自离岗，并向所有进场人员进行安全和技术交底，督促拆除人员按规章操作，防止安全事故发生。 3、乙方在拆除过程中务必加强安全防范措施，除按拆除方案执行外，特别要注意临街、人流量大建（构）筑物拆除时必须确保按规定搭设脚手架、挂安全网和设置警戒线等，严禁违章操作，确保建（构）筑物安全拆除。 4、乙方应保护拆除区域及其周围地上地下的电力、通讯（网络）、给排水、文物、国防设施，严禁擅自处理。 5、乙方在建（构）筑物拆除过程中必须接受甲方和有关部门的检查和监督。甲方发现乙方违反合同约定，有权终止合同，并扣除履约保证金。 6、乙方应在进场前办理所有操作人员的人身意外保险。房屋拆除过程产生的所有安全事故（含意外风险事故）以及因事故引发的经济纠纷和法律责任全部由乙方自己承担，与甲方无关。 7、项目实施后，项目经理要求由具备贰级及以上建筑工程注册建造师资格的人员担任。 |
| 8 | 违约责任 | 1、甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付该任务单款项百分之五作为违约金。 2、甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。 3、乙方在提前知晓拆除整改任务后，不配合甲方安排，未在规定时间到场或在规定时间未完成拆除整改工作的，第一次罚款5000元，第二次罚款10000元，在当月服务费中扣除。 4、乙方出现以下情形之一的，甲方有权利解除合同，且履约保证金不予退还： （1）若中标单位拒不履行合同义务超过5个工作日的； （2）验收不合格且拒不整改的； （3）乙方在提前知晓拆除整改任务后，三次以上（包括三次）不配合甲方安排，未在规定时间到场或在规定时间未完成拆除整改工作的。 5、乙方因未能按照合同约定保质保量如期提供服务或因其他违约行为导致合同解除的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 |
| 9 | 争议的解决 | 合同执行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权向永康市人民法院起诉。 |

# 第五章 投标文件格式

## 一、资格文件部分

项目名称：

项目编号：

标项：

资

格

文

件

投标人全称：

地    址：

时    间：

### 资格审查资料说明

（一）资格审查须知

1、投标人必须认真填写招标文件规定的所有表格，并对其真实性负责，采购人有权对其进行调查核实和要求澄清。

2、资格审查按通过和不通过两种方式进行评定，投标人的资格等方面的要求作为资格审查通过的强制性资格条件，经核实有一项不符合要求，则投标人的资格为不通过，不通过的投标人对其投标文件不进行后续评审。

（二）资质文件目录

1、投标声明书（附件1）；

2、投标承诺函（附件2）；

3、法定代表人授权委托书（附件3）；

4、提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字；

5、中小企业声明函（附件4）；

6、联合投标协议书（附件5）；

7、联合投标授权委托书（附件6）；

8、提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料。

附件1

### 投标声明书

：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                              。

我                  （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                           （招标项目名称）（项目编号为：                 ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为90天。

6、我方承诺已经具备参与政府采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录。

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人全称（公章）：

授权代表签名：

日 期：

附件2

### 投标承诺函

致（采购人、采购代理机构）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，愿意就贵方组织的（招标项目名称：                  ）（项目编号为：            ）项目进行投标，并就本次投标郑重承诺如下：

若我方在投标过程中出现如下情形的，视为我方违约，我方将自愿向采购人按项目预算金额2%支付赔偿金，并承担代理机构本次项目招标代理费用及承担其他相应的法律责任（详见备注），且承诺不以任何理由寻求任何旨在减轻或免除赔偿责任、法律责任的抗辩：

（1）在投标有效期90日历天内撤回投标的；

（2）未按规定缴付采购代理服务费的；

（3）中标后拒签合同或拖延签订合同超过规定时间的；

（4）在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（5）出现串通投标的；

（6）严重扰乱招投标程序的；

（7）其他违法违规导致被废除投标或中标资格的；

授权代表签名：

投标单位名称（公章）：

日期：    年   月    日

备注：

1.本投标承诺函作为资格标资料之一，未提供的视为无法保证投标响应和履约服务能力，资格审查不予通过。

2.根据政府采购法实施条例第七十二条，供应商中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，依照政府采购法第七十七条第一款处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附件3

### 法定代表人授权书

（采购人名称）：

我        （姓名）系                            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工           （姓名）为授权代表，以我方的名义参加项目名称：                         （项目编号：              ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人签名（或签名章）：           职务：

联系方式：

授权代表签名：         职务：          联系方式：

邮箱：                 传真：

授权代表身份证号码：

投标人全称（公章）：                          日  期：

（授权代表的身份证复印件加盖公章附后）

附件4

- 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加               （单位名称）的

（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.                 （标的名称），属于                 （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为                    （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元 1，属于              （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.                 （标的名称），属于                 （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为                    （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于              （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（公章）：

日期：    年   月   日

注：

1、中小企业参加政府采购活动，应当出具财库〔2020〕46号文件规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、“中小企业声明函”填写不全的，视为未填报。如项目包含“多件”标的的物的，需按标的物项数逐项填写。

4、供应商提供《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

5、本项目只以《中小企业声明函》作为评判供应商是否属于中小企业的唯一依据。

6、《中小企业声明函》类型填写错误的，投标无效。

- 监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：                  。

本企业为参加               （项目名称）（招标编号：          ）采购活动提供本企业提供的服务。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(公章)：

授权代表签名：

日  期：    年   月   日

- 残疾人福利单位声明函

【不属于残疾人福利单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                  单位的                    项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(公章)：

授权代表签名：

日期：    年   月   日

附件5

### 联合投标协议书（本项目不适用）

甲 方：

乙 方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应 组织实施的编号为号的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                       为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对代理机构和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对代理机构和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为：

乙方承担的工作和义务为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交代理机构后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议签约各方各持一份，并作为投标文件的一部分。

甲方单位：                     （公章）

法定代表人：                   （签章）

乙方单位：                     （公章）

法定代表人：                   （签章）

日  期：  年  月   日

附件6

### 联合投标授权委托书（本项目不适用）

本授权委托书声明：根据                 与                 签订的《联合投标协议书》的内容，主办人的法定代表人现授权                  为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（签名）：

日期：    年  月  日

授权代表（签名）；

日期：    年  月  日

联合体甲方单位： （公章）                 联合体乙方单位： （公章)

法定代表人：     （签章）                 法定代表人：    （签章）

日  期：  年  月   日                     日  期：  年  月   日

## 二、技术商务文件部分

项目名称：

项目编号：

标项：

技

术

商

务

文

件

投标人全称：

地    址：

时    间：

### 技术商务文件目录

1、评分对应表（附件7，主要用于评委对应评分内容）；

2、投标人情况介绍（附件8）；

3、投标单位基本情况表（附件9）；

4、投标项目明细清单（附件10，含货物、服务等）；

5、技术响应表（附件11）；

6、项目总体解决方案（可包含且不限于对项目总体要求的理解、项目总体架构及技术解决方案等）；

7、项目实施计划（可包含且不限于保证工期的施工组织方案及人力资源安排、项目组人员清单等）；（附件12）；

8、列入政府采购节能环保清单的证明资料（若有）；

9、商务响应表（附件13）；

10、售后服务计划；

11、技术培训计划（若有）；

12、投标人履约能力（可包含且不限于技术力量情况、投标人各项能力证书）；

13、案例的业绩证明（附件14）；（投标人业绩情况一览表、合同复印件等）；

14、投标人认为需要的其他文件资料。

附件7

### 评分对应表

投标人全称（公章）：                                  标项：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应第三章开标和评标须知（报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

授权代表签名：

日期：    年   月   日

附件8

### 投标人情况介绍

总体介绍本公司技术经济实力、生产与安装售后服务能力、资格、银行资信、质量认证与本项目服务相类似的实际项目的介绍、业绩、服务质量保证、售后服务及有关承诺等相关情况。

投标人认为有必要的声明和文件（鉴定材料、荣誉证书等），复印件加盖公章后附后。

投标人名称(公章)：

授权代表签名：

日期：    年   月   日

本附件可根据实际情况自行制作

附件9

### 投标单位基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数 |  |  |
| 社会统一信用代码 |  |  |  | 其中 |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

备注： 在本表后附投标人营业执照副本等复印件。

投标人名称(公章)：

授权代表签名：

日期：    年   月   日

附件10

### 投标项目明细清单

投标人全称：                                       标项：

货物类

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

服务类

| 序号 | 服务内容 | 服务人员数量 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

投标人名称(公章)：

授权代表签名：

日期：    年   月   日

附件11

### 技术响应表

投标人全称：                                   标项：

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |

注：投标人应招标需求的要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称(公章)：

授权代表签名：

日  期：    年   月   日

附件12

### 项目组人员清单

投标人全称：                                            标项：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人名称（公章）：

授权代表签名：

日  期：    年   月   日

附件13

### 商务响应表

投标人全称：                                          标项：

| 项 目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

投标人名称(公章)：

授权代表签名：

日  期：    年   月   日

附件14

### 投标人业绩情况一览表

投标人全称：

| 采购单位名称 | 项目名称 | 采购数量 | 合同金额 （万元） | 附件页码 |  | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合同 | 验收报告 （如有） |  |
| 备注 | 提供投标人同类项目合同复印件、用户验收报告（如有）。 |  |  |  |  |  |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人名称（公章）：

授权代表签名：

日  期：    年   月   日

## 三、报价文件部分

项目名称：

项目编号：

标项：

报

价

文

件

投标人全称：

地    址：

时    间：

### 报价文件目录

1、投标函（附件15）；

2、投标报价一览表（附件16）；

3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

附件15

### 投  标  函

致：

（投标人全称）授权                      （全名、职务）为全权代表参加贵方组织的                         （招标项目名称、项目编号）招标有关活动。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、为此提交招标文件规定的全部投标文件，《投标文件》资格审查文件，技术商务文件；报价文件。并保证我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是真实的和准确的。

2、保证遵守《招标文件》中有关规定。

3、 我方已详细审阅全部《招标文件》，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4、我方根据招标文件的规定，承担完成合同的责任和义务，投标自开标之日起有效期为 90天。

5、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

6、我方同意提供按照贵方可能要求的与本次投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，投标人有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）未经同意，在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

8、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                       邮编：

电话：                       传真：

投标人名称：                           （公章）

投标人授权代表姓名、职务：

投标日期：     年    月    日    授权代表签字：

附件16

### 投标报价一览表

投标人全称（盖章）：                              标项：

| 序号 | 标项名称 | 数量（项） | 服务期限 （年） | 单价折扣 （折扣以“%”的形式填写，如“九折”应填写为“90%”） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 |  | ‬ |
| 投标单价折扣（大写）：百分之 （小写： %） |  |  |  |  |  |
| 1、特别提醒：投标人只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价。 2、关于报价的举例说明：例如A供应商报价单价折扣为90%，合同单价即为相应的预算单价*90%。 3、此表应按项目的明细情况列项填报，在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。 4、报价要求：有关本项目实施所需的服务、标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、对接、拆除、相关验收费用、管理费、利润、风险费、保险、税金、培训、技术指导、代理费、其他费用等完成招标内容及要求所提供的服务过程中涉及的一切费用（含税费）均计入报价。 5、供应商报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。 6、合同单价与合同价： （1）合同单价：相应的预算单价乘以折扣为合同单价。（计算时以分为单位，保留小数点后2位，小数点后第三位四舍五入） （2）合同价：预算金额乘以折扣为合同价。（计算时以分为单位，保留小数点后2位，小数点后第三位四舍五入） |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

授权代表签名：

日  期：    年   月   日

# 第六章 永康市政府采购合同（样本）

项目名称：永康市东城街道卫片执法、三改一拆拆除整改项目

标项名称：

采购计划文号：

项目编号：330784251800010000018

甲 方（采 购 人）：永康市人民政府东城街道办事处

乙 方（服务单位）：

见证方（采购代理机构）：华春建设工程项目管理有限责任公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和永康市东城街道卫片执法、三改一拆拆除整改项目的公开招标政府采购结果，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，由采购人（以下简称甲方）与经评审最终确定的中标单位（以下简称乙方）结合本项目具体情况，经双方协商一致后达成以下条款：

一、项目背景

为切实作好永康市东城街道卫片执法、三改一拆拆除整改工作，经上级部门批准决定对该项目实行整体承揽作业，作业范围包括永康市东城街道辖区。

二、拆除整改范围

本标项为：                       ；

三、拆除整改清单及合同金额（含税金额）

| 序号 | 项目名称 | 预算最高限价 | 预算 单位 | 合同价 | 数量 | 数量单位 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同折扣： % |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.原则上5小时以内算半天，5-8小时算全天，所有项目半天的价格为全天价的60%；

2.民工交通费已含在拆违工作人员经费内，不再安排车辆；

3.施工过程必须配安全帽、穿警示性服装，配安全绳索、拉警戒线等安全措施；自带拆除工作中的简易工具（如铁锤、撬棍、扳手等）；

4.以上合同价均包含民工人身意外保险费用；乙方应严格实施操作规程，为民工参加工伤和意外伤害险，确保生产安全，工作过程中造成第三方损害，造成发生机具或人员伤害的，一律由乙方承担全部责任，甲方不承担任何责任。

5.实际施工过程中用到的设备清单中未涉及的双方协商确定价格；

6.以上价格包含税收、管理费等；

7.红砖不支付处置费，轻质砖按4方车，每车30元支付处置费；4方混合垃圾处置费按268元/车计算，超过4方或不足4方按每方67元结算处置费；

8.水管工应携带相应的电胶带等零星电工材料，协助甲方、乙方完成简单的电工工作。

9、本项目采用固定单价包干的方式，作业量按实结算，结算总金额不超过预算金额（本标项预算金额为       万元）。合同履行期限满前，结算总金额达到预算金额的，合同自然终止。中标后不得调整合同单价，包括投标人发生的差错及有关定额和收费方面政策性调整文件导致的费用变更及市场行情的涨落因素。

四、技术资料

1、乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2、乙方在本项目所需相关资料，均由甲方协助乙方获取。

3、乙方须建立严格的保密制度，并加强对工作人员的保密管理及保密知识教育。

4、事先未经甲方书面同意，乙方不得将甲方提供的任何有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品等资料提供给与履行本合同无关的其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、拆除整改要求

1、采购人将位于指定范围内卫片执法、三改一拆任务，交于中标人进行拆除整改，具体以采购人下达的任务单为准。

2、对指定范围内违搭违建等进行拆除、清理、清运、处置：

①拆除整改过程中，需要其他如水管堵漏修复、电力设施线路修复等辅助工作的，中标人应配备专业作业人员和作业工具，并及时完成工作。

②拆除整改后指定范围内应进行清理、清洗，要求无垃圾、无尘土。

③按规定将垃圾运至合法合规的场地进行统一处理，不得发生偷倒、乱倒、焚烧垃圾等现象。装运时，保持清运点的清洁、铺设地垫等设施，防止污染路面，做到车走地净，必须密封整洁，不得沿路抛撒、滴漏。清运需配备专业驾驶员，运输过程中必须严格按照驾驶员行为规范驾驶车辆，严格遵守交通规则，按规定的时间、路线行驶。每天出车前必须检修车辆，保证安全操作清运，避免安全事故发生，确保行车安全。如有特殊情况发生，及时向采购人及相关主管部门报备。如有需求，按采购人要求增加清运频次。

④中标人应将垃圾及时分类并处置，运送至合法合规的处置点进行处置，并满足环保、综合执法等部门的要求。

⑤施工过程需做好全过程记录。

⑥遇雨雪低温等恶劣天气道路通行受阻等情况，要求推迟垃圾清运时间或暂停清运，及时向采购人及主管部门报告，适时进行清运。

3、服从调度，积极做好各项突击性工作，自觉接受各级部门的检查考核，发现问题及时整改。

4、在项目实施过程中应定期组织施工人员的培训，注意施工人员的职业素养，提高施工人员的业务能力。

5、接到责任范围内的投诉电话和新闻舆论监督曝光的，应在30分钟内处理，并作好信息反馈。

六、施工人员及安全要求

1、施工人员：

①施工人员年龄不超过65周岁，要求品行端正，无违法乱纪和不良行为记录，身体健康，对工作有责任心。施工时仪表整洁，穿着统一的工作制服。

②施工人员每月最低工资不得少于永康市最低工资标准，工资必须每月按时发放到位。社会保险由中标人按规定缴纳，必须缴纳意外伤害险（每人不少于100万元），并必须享有高、低温补贴。为保障施工工人健康，工作时需配备相应劳保用品或防护用品。电工、焊工、塔吊司机、卷扬机工、防水工、架子工等各种有特殊要求的特种工种必须持证上岗。

2、安全要求：

中标人必须做好施工现场安全管理，按要求在施工现场危险部位设置明显的安全标志，拆除现场要求封闭施工，拆除方式采用机械拆除为主，严格控制无关人员进入施工现场，如果不按施工规范进行施工，一切责任由中标人负责。

七、转包或分包

1、本合同范围内的服务内容，应由乙方直接供应，全面履行，不得将合同范围内的服务内容全部或部分转让、转包或者分包给他人替代供应；

2、如遇特殊情况，确有必要转让或者分包时，须经甲方书面同意，否则甲方有权单方解除合同。

八、履约保证金

1、乙方一次性足额提交履约保证金，金额为人民币       元。提交形式：        。

2、有下列情形之一的，甲方有权不予退还乙方的履约保证金：

（1）若乙方拒不履行合同义务的；

（2）验收不合格且乙方拒不整改的；

（3）合同其他情形。

3、履约保证金在合同期限满经验收合格后7个工作日内凭相关资料一次性无息退还。

九、合同履行期限、履行方式及履行地点

1、合同履行期限：自2025年    月    日至2026年    月    日止。

2、合同履行方式：                             。

3、合同履行地点：永康市东城街道辖区。

十、付款方式

1、合同签订以及具备支付条件后7个工作日内支付合同金额的40%作为预付款，乙方需提供预付款保函。预付款从服务费中逐月全额抵扣。（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。）

2、服务费按月支付。每月下旬由采购人根据审核结果向中标人支付上月的服务费用。

3、每月支付服务费：当月实际作业量×合同单价。

4、尾款以第三方造价咨询单位出具的结算审核报告为结算依据。

注：中标供应商提供正式税务发票后在7个工作日内支付相应款项。每次付款前中标人须提供正式发票结算，若中标人未提供正式发票导致采购人未按约定支付合同款项的，不视为采购人违约。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及后续服务

1、乙方保证所提供的服务是符合国家技术规格和投标文件中所承诺的质量标准的。如发生所供服务与合同不符，甲方有权拒收验收，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

2、乙方的工作成果在服务质量保证期限内发生故障时，乙方应免费提供后续服务。后续服务又达不到要求者，由双方根据实际情况协商处理：

（1）重做：由乙方承担因重做所发生的全部费用。

（2）解除合同，由乙方承担因发生故障而产生的所以所有费用。

十三、验收方式

由采购人工作人员对工作量进行现场记录，并进行验收，验收结果作为费用结算依据。若因服务质量问题导致验收不合格，供应商应及时予以处理，直至验收合格。

十四、甲乙双方的权利和义务

（一）甲方权利、义务

1、甲方有权对乙方的拆除整改过程是否符合甲方相关管理规定，是否遵守双方协议进行监督。乙方有义务配合甲方的监督检查。

2、甲方应至少提前8小时告知乙方拆除整改任务（含电话、短信、微信等形式），拆除整改后及时支付乙方费用，不能无故拖延。

（二）乙方权利、义务

1、乙方应在甲方告知的时间前半小时到场，进行拆除时应严格按有关规范、操作规程执行。

2、乙方在拆除过程中必须加强安全防范意识，乙方的专职安全人员和拆除技术人员必须管理到位，不得擅自离岗，并向所有进场人员进行安全和技术交底，督促拆除人员按规章操作，防止安全事故发生。

3、乙方在拆除过程中务必加强安全防范措施，除按拆除方案执行外，特别要注意临街、人流量大建（构）筑物拆除时必须确保按规定搭设脚手架、挂安全网和设置警戒线等，严禁违章操作，确保建（构）筑物安全拆除。

4、乙方应保护拆除区域及其周围地上地下的电力、通讯（网络）、给排水、文物、国防设施，严禁擅自处理。

5、乙方在建（构）筑物拆除过程中必须接受甲方和有关部门的检查和监督。甲方发现乙方违反合同约定，有权终止合同，并扣除履约保证金。

6、乙方应在进场前办理所有操作人员的人身意外保险。房屋拆除过程产生的所有安全事故（含意外风险事故）以及因事故引发的经济纠纷和法律责任全部由乙方自己承担，与甲方无关。

7、项目实施后，项目经理要求由具备贰级及以上建筑工程注册建造师资格的人员担任。

十四、违约责任

1、甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付该任务单款项百分之五作为违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方在提前知晓拆除整改任务后，不配合甲方安排，未在规定时间到场或在规定时间未完成拆除整改工作的，第一次罚款5000元，第二次罚款10000元，在当月服务费中扣除。

4、乙方出现以下情形之一的，甲方有权利解除合同，且履约保证金不予退还：

（1）若中标单位拒不履行合同义务超过5个工作日的；

（2）验收不合格且拒不整改的；

（3）乙方在提前知晓拆除整改任务后，三次以上（包括三次）不配合甲方安排，未在规定时间到场或在规定时间未完成拆除整改工作的。

5、乙方因未能按照合同约定保质保量如期提供服务或因其他违约行为导致合同解除的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十五、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的材料。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、争议的解决

合同执行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权向永康市人民法院起诉。

十七、合同生效及其它

1、永康市东城街道卫片执法、三改一拆拆除整改项目（项目编号：                ）招标文件以及投标文件、询标纪要、“承诺书”是本合同不可分割的组成部分，本合同未尽事宜从其规定。

2、本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》及相关法律法规执行。

4、本合同一式 伍 份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执 贰 份，见证方 壹 份。

（本页无正文）

甲方（公章）：                            见证方（公章）：

法定代表人或其委托人                      法定代表人或其委托人

（签字或盖章）                            （签字或盖章）

地址：

邮编：

电话：

传真：

开户银行：

帐号：

乙方（公章）：

法定代表人或受委托人

（签字或盖章）

地址：

邮编：

电话：

传真：

开户银行：

帐号：

签约时间：      年    月    日

附件1：

安全施工合同

甲方（全称）：永康市人民政府东城街道办事处

乙方（全称）：

甲方将项目委托乙方施工，根据国家、省、市有关部门对安全生产、文明施工的有关规定，为了加强对甲、乙双方之间的安全文明施工管理，控制各类事故的发生，保护劳动者在施工过程中的安全与健康，明确甲、乙双方的安全文明施工职责，特制定本合同，以资履行。

一、乙方在施工期间必须执行和遵守国务院、建设部有关政策、规定和省、市劳动保护法规、条例、规定、办法等。接受相关劳动保护监察机构的监察。如工程对安全文明施工有特殊要求的，乙方必须严格执行。

二、乙方在施工前，必须按要求编制安全技术措施，经有关部门审核同意后方可施工，同时在施工前应向施工人员交底。特殊作业、危险作业必须单独编制安全施工措施，经相关部门批准后实施，并进行安全交底。

三、乙方在工程开工前，必须对本单位人员进行安全教育及安全考试，凡增补或调换人员、更换工种，必须及时进行安全教育和考试。在施工期间必须开展正常的安全生产活动；如每周安全活动日、每天安全站班会、安全教育、安全检查等。对特殊工种应进行身体健康检查和安全教育、专业技能教育，合格后方可上岗。

四、乙方在施工期间，应做到文明施工。如按秩序作业、工完料尽场地清、三无、三齐、三不乱。

五、专业工程乙方如需分包的，分包单位的安全资格必须由乙方安全部门审查合格同意才可分包，同时应签订安全施工协议。

六、乙方在施工期间发生工伤事故，应及时上报相关部门，并自行负责组织事故的调查、处理、统计上报，经济损失全部由乙方承担。

七、乙方如发生人身、机具设备、火灾等一般事故，应按事故“三不放过”原则，进行调查分析，填写事故报表，作出处理。重大事故必须保护现场并立即报告当地有关部门，并通知甲方。

八、乙方必须制定安全生产管理制度，确定专、兼职安监人员，建立安全生产管理网络。

九、承包方需为每一位进场施工人员购买不少于100万元的意外险，在签合同前需提供该项工程进场施工人员的意外险保险保单。落实安全技术措施费，发放安全保护用品。电工、焊工、塔吊司机、卷扬机工、防水工、架子工等各种有特殊要求的特种工种必须持证上岗。采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采用有效的安全防护措施，编制专项施工方案，并对从业人员进行专门的安全教育培训。

十、乙方必须做好施工现场安全管理，按要求在施工现场危险部位设置明显的安全标志，拆除现场要求封闭施工，拆除方式采用机械拆除为主，严格控制无关人员进入施工现场，如果不按施工规范进行施工，一切责任由乙方负责。

十、相关处罚：按建设监管部门的相关规定执行。

十一、本协议作为采购合同的附件，经双方签字盖章后生效，失效期与采购合同相同。

甲方（公章）：                       乙方（公章）：

法定代表人或其委托人                 法定代表人或其委托人

（签字或盖章）                       （签字或盖章）

签订时间：      年    月    日