开化县村头镇士谷村地质文化村建设提升项目

（项目编号：JAFSCG-202506）

竞

争

性

磋

商

文

件

采购人：开化县村头镇人民政府

采购代理机构：浙江建安工程管理有限公司

二○二五年六月

目  录

第一章 竞争性磋商公告	03

第二章 响应方须知及前附表	07

A、响应方须知前附表	07

B、响应方须知	10

第三章 采购需求	23

第四章 合同主要条款	29

第五章 响应文件格式

34

第一章  竞争性磋商公告

## 项目概况 ## 开化县村头镇士谷村地质文化村建设提升项目的潜在供应商应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）获取磋商文件，并于2025年6月20日09:30时（北京时间）前递交（上传）响应文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JAFSCG-202506

2.项目名称：开化县村头镇士谷村地质文化村建设提升项目

3.采购预算：90万元。

采购需求：

| 序号 | 采购内容 | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开化县村头镇士谷村地质文化村建设提升项目 | 详见第三章《采购需求》 |  |

- 5.合同履行期限：自合同签订之日起至合同全部义务履行完毕止。

- 6.本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业 ；

4.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取磋商文件

时间：/至2025年6月20日09:30时（北京时间）

地点：政采云平台（网址：https://login.zcygov.cn/login）、浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）免费下载。

方式：已在浙江省政府采购网注册的正式供应商可登录政采云平台（网址：https://login.zcygov.cn/login）https://login.zcygov.cn/login）进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单依法获取采购文件；未在浙江省政府采购网注册的供应商可在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）选择“潜在供应商”获取采购文件或“游客”浏览采购文件。

售价：0元。

四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点

1.提交响应文件截止时间及磋商时间：2025年6月20日09:30时（北京时间）

2.磋商地点（网址）：开化县公共资源交易中心开标区(开化县凤凰南路2号5楼)

如认为需要，响应人可以选择递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份响应文件”，“备份响应文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加电子签章，且在响应截止时间前，通过邮寄或现场送达等方式送至指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。（邮寄收件地址：开化县华埠镇得阳大厦A座6楼  邮编：324300   收件人：浙江建安工程管理有限公司  陈佳丽   联系电话：13735082787）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府采购网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4. 其他事项

4.1.质疑和投诉相关规定详见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令94令）。

4.2.投标说明

(1)本项目实行电子投标，应按照本项目磋商文件和政采云平台的要求编制、加密并递交响应文件。

(2)响应人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

(3)响应人通过政采云平台电子投标工具制作响应文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html）。

(4)响应人应当在响应截止时间前完成响应文件的传输递交，响应截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为未提供响应文件，投标无效。响应截止时间后递交的响应文件，将被政采云平台拒收。

4.3.中小企业信用融资及电子保函

响应人中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请,也可通过登录浙江政务网-“衢融通”平台-【采购质押融资申请】。

响应人若有办理电子保函意向的可登录浙江政府采购网“浙江政采贷”（网址：https://jinrong.zcygov.cn，政府采购云平台金融服务中心）查看相关政策和服务方案。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：开化县村头镇人民政府

单位地址：衢州市开化县村头镇云山路112号

项目联系人：余文震

项目联系电话：13515847159

质疑联系人：余文震

质疑联系方式：0570-6090100

2.采购代理机构信息

代理机构：浙江建安工程管理有限公司

单位地址： 开化县华埠镇得阳大厦A座6楼

项目联系人：陈佳丽

项目联系电话：13735082787

质疑联系人：叶雪君

质疑联系方式：15957030407

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：开化县财政局政府采购监管科（采监科）

地  址：开化县永吉二路8号

联系人：江科

监督投诉电话：0570-6013637

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。
CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  响应方须知及前附表

- A、响应方须知前附表

| 序号 | 内容 | 须 知 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目概况 | 采购人：开化县村头镇人民政府 采购内容：开化县村头镇士谷村地质文化村建设提升项目 （详见第三章《采购需求》）。 项目编号：JAFSCG-202506 采购预算：90万元。 合同履行期限：自合同签订之日起至合同全部义务履行完毕止。 |
| 2 | 踏勘现场 | 供应商自行组织，费用自理 。 |
| 3 | 信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1)采购人或采购代理机构在开标当日将对本项目响应人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等; 2）信用信息查询的截止时点：提交响应文件截止时间前3年内； 3）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 |
| 3 | 中小企业预留份额情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件的规定，本项目（☑是□否）属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 |
| 4 | 中小企业优惠措施 | 1.项目属性:□货物类☑服务类□工程类 2.中小企业划分标准所属行业根据《中小企业划型标准规定》执行。 3.采购标的名称：开化县村头镇士谷村地质文化村建设提升项目 ，所属行业： 其他未列明行业 。 4.根据财库〔2020〕46号的第十一条规定，中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。 5.根据财库〔2020〕46号的第九条规定： 专门面向中小企业采购的标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 |
| 5 | 政府采购节能环保产品 | 投标产品若属于节能(环保)产品的，请提供财政部、生态环境部发布有效期内《环境标志产品政府采购品目清单》以及财政部、发展改革委联合发布有效期内《节能产品政府采购品目清单》中的产品。 《采购需求》中要求提供的产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购产品的，响应人须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 6 | 是否允许进口产品 | □是☑否 |
| 7 | 是否允许转包与分包 | □是☑否 |
| 8 | 是否接受联合体投标 | □是☑否 |
| 9 | 是否组织踏勘现场 | 供应商自行组织踏勘现场，费用自理。 |
| 10 | 答疑与澄清 | 响应人如对磋商文件有异议，应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内，以书面形式向采购人提出，逾期不予受理。 |
| 11 | 磋商有效期 | 响应文件提交截止日起90日内。 |
| 12 | 响应文件的递交 | 响应人应当在响应截止时间前完成电子响应文件的传输递交，响应截止时间前可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为未提供电子响应文件，投标无效。响应截止时间后传输递交的响应文件，将被政采云平台拒收。 |
| 13 | 联系方式 | 联系电话：13735082787 电子邮箱：303301863@qq.com |
| 14 | 响应材料形式、制作及组成 | 1.供应商应准备响应文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本磋商文件要求递交。 2.响应文件均由资格证明文件、技术商务文件、报价文件三部分组成。 3.成交供应商在领取成交通知书后需另行提供纸质版响应文件一正二副（包括最后报价文件）。 |
| 15 | 响应截止时间 | 2025年6月20日09:30时 |
| 16 | 磋商时间 及地点 | 磋商时间：2025年6月20日09:30时 磋商地点（网址）：通过政府采购云平台（https://login.zcygov.cn）在线开标。 |
| 17 | 响应人出席 招标会议 | 本项目实行电子交易，响应人代表无须出席开标现场。 |
| 18 | 成交公告 及成交通知书 | 在中标供应商确定之日起2个工作日内发布成交公告及《成交通知书》，成交公告发布网址：浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)。发布成交公告时同步公开评标委员会对每个响应人的《得分汇总表》情况；中标结果同时公告成交人的《中小企业声明函》。 |
| 19 | 履约保证金 | ¨本项目不收取履约保证金。 þ合同签订时，中标人通过电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函向采购人交纳中标金额 1 %的履约保证金。 供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1.供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2.在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3.在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。 |
| 20 | 签订合同时间 | 成交通知书发出之日起30日内。 |
| 21 | 合同价格条款 | 固定单价合同，以中标价为基准，政策性变化均不允许调整。实际结算价=单价最高限价*折扣率*实际工程量。 |
| 22 | 中小企业信用融资及电子 保函 | 供应商成交后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 23 | 重要提醒 | 1.响应截止时间后，所有供应商均应当准时在线参加。在开标后登录政采云平台，用“项目采购-磋商评标”功能对响应文件进行在线解密。在线解密响应文件时间为磋商时间起30分钟内。 2.所有询标流程，均在线上完成，请各投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信。投标人的联系电话在投标当天保持通信畅通，因通信问题无法联系到投标人造成的后果由投标人自行承担。（请提前检查“政采云”内，关于“项目采购”的岗位权限是否已勾选上。如有问题，请致电95763）。 3.带“▲”为必须满足的实质性内容。 4.评标委员会认为响应人的报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；响应人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 5.本采购文件未尽事项按法律法规及行业主管部门文件执行。 |
| 24 | 合同公告时间 | 自政府采购合同签订之日起2个工作日内在浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)发布。 |

- B、响应方须知

- 一、总则

1.项目概况

1.1采购人：开化县村头镇人民政府

1.2采购内容：开化县村头镇士谷村地质文化村建设提升项目（详见采购文件第三章《采购需求》）

1.3项目编号：JAFSCG-202506

1.4采购预算/最高限价：90万元。

1.5计划工期：自合同签订之日起至合同全部义务履行完毕止。

▲2.投标人资格

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.2必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

2.3落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业 ；

2.4本项目的特定资格要求：无。

3.投标费用

3.1不论投标结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

3.2招标代理费由中标单位支付，以中标金额为基数，参照国家发展计划委会计价格〔2002〕1980号文件(服务类)标准80%收取。

招标代理费的收取标准：

| 服 费 务 率 类 型 中标金额（万元） | 服务招标 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5% |
| 100-500 | 0.8% |

3.3结算方式及时间为：在中标公示结束后由中标单位一次性向采购代理机构付清。

收款单位（户名）：浙江建安工程管理有限公司开化分公司

开户银行：浙江开化农村商业银行股份有限公司

账户号码：201000255490532

▲4.投标委托

响应人代表无须出席磋商现场，电子响应文件中的授权委托书须加盖单位公章。

5.关于中小企业参与政府采购活动的规定

5.1根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在响应文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。

5.3根据财库〔2014〕68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

▲5.4本项目专门面向中小企业采购，符合条件但不提供以上材料（中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明文件）的响应人作为投标无效处理。

▲5.5本项目是专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

6.其他说明

供应商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有(且在有效期内)。

- 二、磋商文件

7.磋商文件构成

7.1磋商文件包括

第一章  竞争性磋商公告

第二章  响应方须知及前附表

第三章  采购需求

第四章  合同格式

第五章  响应文件格式

7.2响应人应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对磋商文件做出实质性的响应。如果没有按照磋商文件的要求提交全部响应文件或资料，没有对招标文件作出实质性响应，其风险应当由供应商自行承担。

8.磋商文件的修改、澄清

8.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在递交首次响应文件截止时间至少5日前；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2不论采购人向供应商发送的资料文件，还是供应商提出的问题，均采用信息发布网上公告形式，任何口头提问及答复一律无效。

- 三、响应文件的编制

9.响应文件的构成

响应文件由资格证明文件、技术商务文件、报价文件三部分组成。电子响应文件中须加电子签章部分均采用CA签章。

▲10.1资格证明文件

10.1.1包括但不限于以下内容（封装形式：一正四副，封装成一袋）：

（1）符合参加本次采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；

（3）法定代表人身份证扫描件（正、反面）；

（4）法定代表人授权委托书（如为授权委托人参加投标，格式附后）；

（5）中小企业声明函（若有，格式附后）；

（6）残疾人福利性单位声明函（若有，格式附后）；

（7）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件（若有）；

（8）响应人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

▲其中（5）中小企业声明函、（6）残疾人福利性单位声明函、（7）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件投标人投标时必须提供其中的一项，否则作无效标处理。

10.2技术商务文件

包括但不限于以下内容（▲封装形式：一正四副，封装成一袋）：

▲（1）政府采购项目供应商技术商务评分索引表；

▲（2）采购需求偏离表；

（3）类似业绩；

（4）团队人员配备；

（5）项目难点和解决措施；

（6）项目提升方案；

（7）进度计划保障措施；

（8）质量保证措施；

（9）区域布局方案；

（10）应急处理预案；

（11）售后服务和服务承诺；

（12）响应人需要说明的其他文件和说明。

10.3 报价文件：

包括但不限于以下内容（▲封装形式：一正四副，封装成一袋）：

▲（1）响应函（格式附后）；

▲（2）响应一览表（格式附后）；

（3）响应报价明细表；

（4）响应人需要说明的其他文件和说明。

11.响应文件的语言及计量单位

11.1响应文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、电子签章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

11.2除技术性能中另有规定外，响应文件所使用的计量单位，一律使用法定计量单位。

11.3磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

▲12.响应报价

12.1 响应人的响应报价为含税价（以人民币为结算单位），响应报价应包括为完成该项目可能发生的所有费用，应包括但不限于人员费用（工资、福利等）、材料消耗费用、管理费用、调研费、成果评审、综合验收、利润、税费、其它相关费用等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。采购人不再为本项目支付其它任何费用。无论投标人对报价是否有特别说明，均视为所报价格包含了招标文件规定的全部项目价格。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。中标后，不得以任何原因及理由作任何调整。

12.3响应人对所投项目只能提出一个不变报价，采购人不接受任何选择价。

12.4文字大写的数据与数字表示有差别，以大写为准。

12.5在服务内容相同的情况下，后轮磋商的价格、服务承诺及优惠条件等必须优于或等于前一轮磋商的价格、服务承诺及优惠条件。

12.6响应方应按上述条款的要求填写，作为磋商小组选定成交方的标准之一，但不能限制采购人以其它方式签订合同的权力。

13.响应文件的编写要求

13.1响应人应按本磋商文件规定的格式和顺序编制并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，为响应人的责任。

▲13.2保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，对磋商文件作出实质性响应。否则，其响应文件可能被拒绝。

14.投标的有效期

14.1响应文件提交截止日起90日内。

14.2特殊情况下，采购人可与投标人协商延长响应文件的有效期。

- 四、响应文件的递交

15. 响应文件的签署

15.1电子响应文件按“政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本磋商文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位。

▲15.2电子响应文件中须加电子签章部分均采用CA签章。

16.响应截止时间和地址

16.1截止时间：2025年6月20日09:30时（北京时间）,逾期不受理；

16.2磋商地点（网址）：通过政府采购云平台（https://login.zcygov.cn）在线开标。

17.响应文件的补充、修改和撤回

17.1响应人应当在响应截止时间前完成电子响应文件的传输递交，响应截止时间前可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为未提供电子响应文件，投标无效。响应截止时间后递交的电子响应文件，将被政采云平台拒收。

17.2在递交响应文件截止期之后，响应人不得对其响应文件做任何修改。

17.3递交响应文件截止期后，响应人不得撤回其响应文件。

17.4实质上没有响应本文件要求的响应文件将被拒绝。响应人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其响应文件成为实质上响应的文件。

18.联合体投标

本项目接受不联合体投标。

- 五、开标、评标和定标

19.磋商会议程序

19.1磋商后响应人登录政采云平台，用“项目采购-磋商评标”功能对电子响应文件进行在线解密。在线解密电子响应文件时间为磋商时间起30分钟内。

19.2磋商小组对各供应商的资格证明文件进行评审，公布资格证明文件评审结果。

19.3磋商小组对各供应商的技术商务文件和报价文件进行评审；磋商小组分别与供应商就价格、服务等认为需要磋商的内容进行磋商。逐家磋商为一个轮次，磋商轮次由磋商小组视情况决定；

19.4磋商结束后，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分（磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家）；

19.5磋商小组按磋商办法和细则规定推荐成交候选人；

19.6磋商会议结束。

特别说明：政采云公司如对电子化磋商及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

20.组建磋商小组

20.1评标工作由磋商小组负责，磋商小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

20.2磋商小组负责人由磋商小组成员推荐产生，采购人代表不得担任磋商小组组长。

22.磋商程序

22.1磋商小组评审供应商的响应性文件，并根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

22.2磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，所有参加磋商的供应商均有同等的磋商机会。

22.3磋商过程中，磋商小组可根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

22.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权委托人签字或者加电子签章。

22.5磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价由其法定代表人或授权委托人签字或者加电子签章，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

22.6如磋商文件有实质性的变动，已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

22.7经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

22.8磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1名成交候选供应商，并编写评审报告。磋商小组全体人员须在评审报告上签字确认。

22.评审原则

22.1磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与响应方接触。

22.2评审中因磋商小组成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致磋商小组组成不符合本办法规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评审。被更换的磋商小组成员所作出的评审意见无效，由更换后的磋商小组重新进行评审。无法及时补足磋商小组成员的，应当停止评审活动，封存所有响应文件和磋商、评审资料，并告知供应商择期重新评审的时间和地点。

22.3磋商小组判断响应文件的响应性，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

22.4磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

22.5磋商小组发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。

22.6财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照磋商文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
   非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在磋商文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

22.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。

22.8投标人《技术商务评分汇总表》得分低于商务技术总分60%的供应商，评标委员会应当将其作为无效投标处理。报价文件将被拒绝。

24.供应商澄清、说明或者补正。对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要供应商作出必要的澄清、说明或者补正的，磋商小组和供应商通过电子交易平台交换数据电文，供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加电子签章的扫描件。给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

24.最后报价

24.1 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有符合性审查合格的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

24.2 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

24.3 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商.

24.4 综合评分。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组应当按照采购文件中规定的评审标准，对符合性审查合格的响应文件进行综合评分。磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

25.响应文件的错误修正

响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）响应文件中响应一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以响应一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以响应一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经响应方确认后产生约束力，响应方不确认的，其响应无效。

- 26.汇总商务技术得分。磋商小组各成员应当独立对每个供应商的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。磋商小组成员总评分偏离平均分30%以上的，以及个人主观打分偏离所有磋商小组成员主观打分平均值30%以上的，由磋商小组启动评分畸高、畸低行为认定程序，磋商小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

- 27.磋商方法

27.1本项目采用综合评分法，满分为100分，其中报价分值40分，技术商务等分值60分。评审结果按评审后得分由高到低顺序排列，响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的响应方为排名第一的成交候选人。得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列，得分且磋商报价相同的采取随机抽取方式确定。

27.1.1综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算。

27.2评分标准表

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分细则 | 分值 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价分 | 0-40分 | 有效最后报价的最低价作为评审基准价，其最低报价为满分；其他投标人的价格分统一按下列公式计算（按四舍五入取至小数点后两位）： 最后报价得分=（评标基准价/最后报价）×40 | 客观分 |
| 2 | 类似业绩 | 0-4分 | 供应商自2022年1月1日以来至投标截止日（以合同签订时间为准），承接过类似的项目业绩,每个得2分，本项最高得4分。 须同时提供合同扫描件，否则不得分。 | 客观分 |
| 3 | 团队人员配备 | 0-8分 | 团队人员具有地质专业、园林景观设计专业、文化历史专业中级及以上职称，每人得2分，一人多证按一人一证只计一次分。本项最高得8分。 须同时提供：①相应有效证书等证明材料扫描件；②截至开标前6个月内投标人为上述人员缴纳的其中至少1个月社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）原件扫描件或者劳动合同扫描件并加盖单位公章，退休、提前退休人员须提供退休证或者养老保险免交证明文件和劳动合同并加盖单位公章，否则不得分。 | 客观分 |
| 4 | 项目难点和解决措施 | 0-8分 | 根据供应商针对本项目难点进行详细分析，且提出具有针对性的解决方案进行打分，分析及解决措施不少于4条，每条分析及解决措施全面、合理且满足实际需求的得8分；存在部分不满足需求或有缺漏项的每项扣2分，欠合理、描述不清晰的每项扣1分，未提供分析及对策的不得分。 | 主观分 |
| 5 | 项目提升方案 | 0-8分 | 根据供应商提供项目提升方案的完整性、创意性、可行性进行打分，项目提升方案编制合理的得8分；项目提升方案存在部分不满足或有缺漏项的每项扣2分，欠合理、描述不清晰的每项扣1分；未提供项目提升方案的不得分。 | 主观分 |
| - 6 | 进度计划保障措施 | 0-6分 | 根据供应商提供进度计划保障措施的全面性、有效性、合理性等方面进行打分。提供的进度安排符合采购需求且保障措施安排具体、合理、完善，可以保障项目按进度要求完成的得6分，进度方案和保障措施存在部分不满足或有缺漏项的每项扣2分，欠合理、描述不清晰的每项扣1分；未提供进度计划保障措施的不得分。 | - 主观分 |
| - 7 | 质量保证措施 | 0-6分 | 根据供应商提供质量目标、质量控制方案及检验措施是否明确及科学性和保证质量的措施、材料质量保证等方面进行打分。方案内容详尽且合理的得6分。方案存在部分不满足或有缺漏项的每项扣2分，欠合理、描述不清晰的每项扣1分；未提供文明施工、环境保护保证措施的不得分。 | - 主观分 |
| - 8 | 区域布局方案 | 0-8分 | 根据供应商提供的各区域板块目标及功能体现进行打分。利用率、效果呈现、分散与融合等方案满足实际情况的得8分；区域布局方案存在部分不满足或有缺漏项的每项扣2分，欠合理、描述不清晰的每项扣1分；未提供区域布局方案的不得分。 | - 主观分 |
| - 9 | 应急处理预案 | 0-8分 | 根据供应商提供的针对各类突发事件编制的应急响应方案进行打分，应急情况分析及应急人员安排、应急响应时间及应急抢修处置措施等能够确保服务质量的得8分；应急处理预案存在部分不满足或有缺漏项的每项扣2分，欠合理、描述不清晰的每项扣1分；无应急处理预案的不得分。 | - 主观分 |
| 10 | 售后服务和服务承诺 | 0-4分 | 根据供应商提供的后续服务保障体系及应对措施进行评分。措施可行、符合采购需求的得4分，措施较差，没有针对实际情况的每处扣1分。内容不符合或不提供的不得分。 | 主观分 |

28.磋商无效的情形

如发生下列情况之一的，其响应文件视为无效：

（1）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；

（2）不具备磋商文件中规定的资格要求的;

（3）电子响应文件未按规定要求提供电子签章的；

（4）技术商务文件或资格证明文件中含报价；

（5）磋商文件中有▲处条款响应人未作实质性响应的；

（6）报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（7）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）仅提供备份响应文件的；

（9）电子响应文件解密失败，且未在规定时间内提交备份响应文件的；

（10）电子响应文件解密失败，虽然在规定时间内提交了备份响应文件，但是备份响应文件无法导入或者无法读取或者不符合本磋商文件和电子交易平台要求的；

（11）不同响应人的电子响应文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

（12）上传的电子响应文件出现使用本项目其他响应人的数字证书加密的，或者加盖本项目其他响应人的电子印章的；

（13）不同响应人的响应文件的内容存在两处以上细节错误一致，且无法合理解释的；

（14）不同响应人的联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致，且无法合理解释的；

（15）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

29.采购终止的情形

采购中，出现下列情形之一的，采购应予终止。终止后，采购人应将终止理由通知所有供应商：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公证的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

30.确定中标人原则

实质上充分响应磋商文件要求且总得分最高的被评标委员会推荐为第一中标候选人。得分相同的，采取随机抽取方式确定。

31.成交通知及成交公告

31.1在中标供应商确定之日起2个工作日内发布成交公告及《成交通知书》，成交公告发布网址：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)。

31.2发布成交公告时同步公开评标委员会对每个响应人的《得分汇总表》情况；若中标人为中小企业的，还需公布《中小企业声明函》。

31.3成交公告发布同时，由浙江建安工程管理有限公司和采购人签发《成交通知书》。

31.4《成交通知书》将作为签订合同的重要依据，对采购代理机构、中标人和采购人具有法律效力。

- 质疑与投诉

- 32.1供应商认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

32.2质疑应当以书面形式提出，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)，位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

A.供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

B.质疑项目的名称、编号；

C.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

D.事实依据；

E.必要的法律依据；

F.提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加电子签章。质疑应明确阐述采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理, 质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，采购人自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

32.3质疑材料递交方式：

①通过政采云平台在线提出质疑（政采云系统菜单路径：应用中心-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表-新增质疑）；

②供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

②书面递交到开化县华埠镇得阳大厦A座6楼。

- 六、合同授予

33.签订合同

33.1成交人应在《成交通知书》发出之日起30日内与采购人签订合同。

33.2合同经双方法定代表人或授权委托人签字加盖单位公章，并经浙江建安工程管理有限公司鉴证盖章后生效。

33.3 磋商文件、响应文件及其澄清文件等，均作为签订合同的依据。所签订的合同不得对磋商文件和响应文件做实质性修改。

- 采购需求

一、项目背景

士谷村坐落于开化县村头镇北东，有着深厚的历史底蕴，其发展进程与时代的脉搏紧密相连。在过去很长一段时间里，士谷村和众多普通乡村一样，面临着经济发展的困境。产业结构较为单一，主要依赖传统农业，生产方式相对落后，经济效益低下，村民收入增长缓慢，村庄建设缺乏资金支持，基础设施陈旧，公共服务水平较低，发展活力不足，在区域发展格局中逐渐被边缘化。​

经专业勘探发现，士谷村蕴含着极为丰富且独特的地质资源。村内延绵3千米的震旦纪白云岩景观带规模位居全省前列，各类地质遗迹点多达25处，涵盖地质剖面、地质构造、矿物与矿床、地貌景观等2大类6类8亚类。这些地质资源不仅具有极高的科学研究价值，是研究地球演化历史的天然样本库，也为发展特色旅游产业提供了得天独厚的条件，成为了士谷村实现发展蜕变的“金钥匙”。​

在此背景下，2021年士谷村地质文化村项目正式启动。该项目按照“有景可游、有物可感、有品可尝、有文可读、有声可听”的原则，结合村庄自然经济条件和历史文化，将地质元素融入村庄建设的方方面面。通过实施一系列基础设施提升改造工程，完善游览观光路线，成功打造出“两园两线路一广场”的旅游发展空间布局，构建起独有的地质研学风光带。​

一期项目取得了显著成效。共打造了元宝山、下坞白云石崖、浙西石景山等28处独具特色的地质文化景观点。随着项目的推进，旅游研学的游客数量不断递增，累计接待游客1万多人次，极大地提升了村庄的知名度。旅游的发展还带动了农产品销售的增长，增幅约60%，为村民带来了实实在在的经济收益。同时，项目建设为村民创造了大量在家门口就业的机会，一期项目建设劳务工资支出达300多万元，让村民实现了“人人有事做，家家有收入”，有效增强了村民的获得感和幸福感，也为村庄的后续发展注入了信心和动力。​

然而，在一期项目取得成绩的同时，也暴露出一些问题与不足，为二期项目的开展提出了新的需求。从旅游产品角度看，当前士谷村的旅游产品较为单一，仍以地质观光为主，缺乏深度体验类产品。游客在村内停留时间较短，消费场景有限，难以充分挖掘旅游产业的经济效益。例如，现有的地质科普解说主要以静态的解说牌为主，形式较为枯燥，无法满足游客尤其是青少年群体对于互动性、趣味性学习的需求，限制了地质研学旅游的深度发展。​

从产业融合程度来看，“地质+生态产业”的发展模式虽已初步探索，但融合深度和广度仍显不足。特色种植产业如十里黄茶、百亩冬桃、千亩荛花、万株柿子树产业带与地质旅游的结合不够紧密，尚未形成有机的产业联动。农产品的附加值较低，多以初级产品销售为主，缺乏深加工和品牌营销，未能充分借助地质文化村的品牌影响力实现产业价值的最大化。​

为了进一步挖掘士谷村地质资源的潜力，提升旅游品质，深化产业融合，推动村庄经济持续健康发展，士谷村二期地质文化村升级提升改造策划项目应运而生。该项目将首要目标是确保完成士谷村地质文化村建设（三星级）认证工作。在此基础上，围绕丰富旅游产品供给、完善配套设施、强化产业融合发展等方面展开，致力于将士谷村打造成具有全国影响力的地质文化旅游目的地，实现村庄经济腾飞与可持续发展，为乡村振兴战略的实施提供有力支撑，探索出一条具有士谷村特色的共同富裕之路。

二、实施范围与期限

（一）实施范围

1.优化地址文化陈列馆、文化广场等现有展示空间的陈列布局和展示内容，采用更智能的展示技术和手段，提升游客的体验感和参与度。

2.完成士谷村地质文化村建设（三星级）认证工作。

（二）实施期限​

项目实施期限为120日历天，确保各项建设任务有序推进并按时完成。

三、编制依据

（一）政策法规依据​

国家层面政策：《乡村振兴战略规划（2018－2022 年）》为项目提供宏观发展导向，强调推动乡村产业深度融合、生态环境保护与乡村文化繁荣，指导士谷村二期项目在产业规划、生态修复及文化传承方面的建设方向。《关于促进乡村旅游可持续发展的指导意见》明确提出丰富乡村旅游产品供给、优化乡村旅游环境等要求，项目据此致力于打造多样化地质旅游产品，完善旅游配套设施，提升游客体验。

地方政策支撑：开化县当地出台的《开化县旅游业发展 “十四五” 规划》，对县域内旅游资源开发、品牌打造等作出部署，士谷村二期项目作为重点文旅项目，需紧密契合县域旅游发展规划，在地质文化挖掘、旅游品牌塑造等方面与全县旅游业发展形成协同效应。同时，村头镇人民政府相关产业扶持政策，如对特色农业、文旅产业的补贴政策，为项目中“地质+农业”“地质+文化” 产业融合发展提供了政策依据与资金支持保障。​

（二）行业标准规范​

地质遗迹保护标准：依据《地质遗迹保护管理规定》，项目在地质遗迹开发利用过程中，严格遵循地质遗迹分级保护、科学开发原则，确保震旦纪白云岩景观带等25处地质遗迹点得到妥善保护与合理开发，为地质科普、旅游观光提供安全、稳定的资源基础。在地质遗迹保护工程设计与施工中，参照《地质灾害防治工程设计规范》等行业标准，保障地质遗迹点周边环境安全，防止因工程建设引发地质灾害。

旅游景区建设规范：参照《旅游景区质量等级的划分与评定》国家标准，项目从旅游交通、游览设施、旅游安全、卫生管理、旅游购物、综合管理等多方面入手，完善士谷村旅游基础设施与服务体系，提升景区品质，为创建更高等级旅游景区奠定基础。例如，在停车场建设、标识系统设置、游客服务中心功能完善等方面，严格按照标准执行，提升游客游览便利性与舒适度。​

生态环境保护规范：《生态环境保护与建设规划编制技术指南》等规范为项目生态修复、绿化提升等工作提供技术指导。在项目实施过程中，严格遵循生态优先原则，开展植被恢复工程、污水处理设施建设、垃圾分类处理等工作，确保项目建设不对当地生态环境造成破坏，实现经济发展与生态保护协调共进。​

（三）前期项目成果与数据​

一期项目成果：士谷村一期地质文化村项目已成功打造出“两园两线路一广场”的旅游发展空间布局，建设了28处地质文化景观点，接待游客1万多人次，带动农产品销售增长约60%。一期项目在旅游产品开发、基础设施建设、市场运营等方面的经验与成果，为二期项目提供了实践参考，如旅游线路设计优化可借鉴一期游客反馈，产业融合发展可基于一期已有的特色农业产业基础进一步拓展。

（四）地方发展需求与规划​

村头镇发展规划：村头镇整体发展规划中，将士谷村地质文化村建设作为推动镇域经济发展、实现乡村振兴的重要举措。士谷村二期项目需与镇域产业布局、基础设施建设、公共服务提升等规划相衔接，如在交通设施建设方面，与镇域交通网络规划协同，提升士谷村对外交通便利性；在公共服务设施建设上，与镇域公共服务资源共享，提升服务水平。

村民意愿与需求：通过前期对士谷村村民的走访调研，了解到村民对增加就业机会、提高收入水平、改善生活环境等方面的强烈需求。二期项目在规划过程中充分考虑村民意愿，如设置村民参与旅游项目运营的培训机制，开发更多适合村民就业的岗位；在项目建设中同步改善村庄基础设施与环境，提升村民生活品质，实现项目发展与村民利益共赢。

四、主要工作内容

（一）工作目标

二期工作首要目标是确保完成士谷村地质文化村建设（三星级）认证工作。在此基础上，二期工作同时着眼于士谷村地质文化村后续发展运营进行相应配置和提升。

（二）主要任务

1.清理维修：对一期项目进行检查维修，保证好性与安全性。

2.策划提升：在一期项目基础上进行策划和硬软件提升，主要是地质文化广场和地质文化陈列馆，使其满足地质文化村（三星级）要求和未来发展运营的需求。

3.申报晋升：负责编制相关申报材料，并保证地质文化村（三星级）验收晋升成功。

（三）采购内容

| 序号 | 项目名称 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 方案策划 | 针对工作目标进行策划提出相应提升方案 |
| 2 | 陈列馆提升 | 外立面美化修整、标本采集采购与加工、展览硬件设施采购配置、展品布置、展品标牌制作、展陈设备升级、相关深度说明制作、主题墙配置、短视频制作等。 |
| 3 | 广场提升 | 主题文化标志物配置、花坛修整、宣传栏调整制作等。 |
| 4 | 清理维修 | 场地清理、户外设施完好性、安全性检查与维修。 |
| 5 | 媒体宣传 | 地质学会标志100处布置、活动宣传等。 |
| 6 | 验收认证 | 完成地质文化村三星认证。 |
| 7 | 软件配套 | 视频制作（3-5分钟）、讲解材料制作与讲解员培训。 |

五、付款方式

1.合同签订生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同价的的40%为预付款；

2.完成项目策划、施工验收、协助甲方提交申报材料后10个工作日内，甲方结合服务效果进行分段验收，对于满足合同约定支付条件的，采购人自收到发票后14个工作日内向中标人支付至合同价的60%；

3.通过专家评审且士谷村地质文化村建设技术成果考评结果在中国地质学会公布达到三星级及以上，考评结果发布后14个工作日内，项目履约验收合格后采购人向中标人支付剩余合同款项。

六、服务质量要求

1.工期要求：成交供应商须在合同签订后120日历天完成全部服务内容。

2.质量要求：

（1）本项目建设内容包括项目的设计、安装一体化，设计内容须紧紧围绕总体建设目标及各单位的特定要求展现，最终设计图须经采购人确认。

（2）成交供应商必须严格管理、精心施工，确保在签订合同后60日历天内完成本项目所涉及地质文化村（三星级）验收晋升资格要求，并通过有关专家评审。

（3）成交供应商应保证陈列馆提升项目关键部位的质量保证措施，并在对质量目标进行承诺。

（4）提升项目所用材料有国家标准的，按照国标执行，没有国家标准的，按照行业标准或企业标准执行。项目所使用材料的品种、规格和质量应符合策划方案和现行的国家标准的规定，严禁使用国家明令淘汰或不合格的材料。

（5）供应商须无条件接受质量监督管理部门的质量监督和管理，共同把好质量关。自觉接受采购人的日常管理。

（6）涉及到与第三方单位协作完工的，必须在响应文件中列明第三方单位名称、资质、联系人、单位简介等，制定严密的协作计划，接受采购人或采购人委托的监理单位对协作单位的考察及监管。因第三方单位引起的质量不合格及一切责任事故均由成交供应商负责。

（7）在项目实施过程中需定期进行项目进度检查工作，成交供应商应积极配合并派代表参加。

（8）成交供应商需保证原建筑物的结构安全和主要使用功能，当实施时发现方案有不合理之外，应及时提出修改建议，并经采购人变更同意后方可按变更后的方案实施，不得擅自变更方案。

（9）项目实施过程中不得擅自改动建筑主体、承重结构或主要使用功能，不得未经确认和有关部门的批准擅自拆改水、电、气、通讯等配套设施。

（10）成交供应商应遵守有关交通的法律、法规并应采取有效措施控制项目现场的各种粉尘、废弃物、噪声、振动等对周围环境造成的污染和危害。

（11）严格控制方案变更、不得计划外增加项目或擅自提高标准、严格按项目变更控制程序及合同价款调整规定、控制项目变更投资。

（12）成交供应商应对所选用的材料若有变更，即时向采购人提交主要材料的替换材料原因、替换材料型号、数量和其价格情况（无特殊情况不得进行变更）。

(13）成交供应商自行承担项目实施过程中的安全生产责任。制定安全生产计划、制定安全措施、施工注意安全防护、落实安全生产制度，如有任何人身意外伤害责任，均与采购人无关。

(14)成交供应商在项目实施过程中应自行组织有关人员进行检查评定，进行自验，对查出的问题全部整改并向业主单位提交验收报告。

(15)验收报告必须与实际项目实施情况相符，完整记录所有项目实施详细情况，要有相关负责人签字，校核和审定人签字，并提交主要材料清单（包括材料名称、规格、数量、产地、主要性能、单价等）。

(16)采购人收到成交供应商的验收报告后，应组织验收，检查现场是否合格及文件资料是否齐全，找出不足之处，进行整改。验收合格后，由采购人出具验收报告并签字确认。

七、其他要求

1.成果要求：

（1）开化县村头镇士谷村地质文化村二期提升方案。

（2）成果资料附图根据工作内容及要求提供：地质文化村二期陈列馆提升方案、广场提升方案建议图（或图集）。

（3）调查过程资料：搜集的所有资料；调查过程中形成的记录资料和草图；采访和调查形成的音频、影像资料。

2.中标供应商应根据项目各相关内容及时完成成果集成，提交采购人，并参加采购人组织的专家评审会，根据评审意见对成果进行修改完善，形成最终成果，并对提交的成果文件的质量负责。相关评审专家费用及会议费用由中标方负责，该费用请计入投标报价。

3.本项目成果的知识产权归属采购方，未经采购方同意，中标方不得擅自将成果以自己的名义发表或进行其他学术活动。

4.中标方必须对本项目涉及到的资料及成果承担安全、保密责任。

第四章  合同主要条款

合同编号：

甲方（采购人）： 开化县村头镇人民政府

乙方（中标人）：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经   （采购人）   (以下简称：甲方)和   （中标或者成交供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 一、合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.2 中标或者成交通知书；

1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.5 其他相关采购文件。

- 二、标的

2.1 服务内容：                                        ；

2.2 服务标准：                                                ；

2.3 技术保障：　　　　　　　　　                      　      ；

2.4 服务人员组成：　　             　      ；

2.5合同     （是/否）涉及货物。若涉及货物的的，则：

2.5.1 货物名称、品牌、规格型号、花色：                      ；

2.5.2 货物数量：                                       ；

2.5.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　 ；

三、合同金额

本合同总价（含税）为：￥           元（大写：                 元人民币）。

| 序号 | 工作内容 | 要求 | 单价（元） | 数量 | 中标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

三、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到采购人的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经采购人同意的分包行为，采购人有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

四、履约保证金

乙方     （是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

- 4.1履约保证金的比例为合同金额的     %；

- 4.2履约保证金支付方式详见                   ；

- 4.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

- 4.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起       个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  0.05（可根据情况修改）  %计算，最高限额为本合同履约保证金的  20   %。

五、工期、交货

5.1工期：自合同签订之日起至合同全部义务履行完毕止。

5.2乙方提交的竣工资料的内容：乙方收集整理自身承包部分的竣工档案，按相关规定和要求整理立卷，装订，用铅笔临时编号。竣工档案质量必须符合浙江省、市等档案管理机构的验收存档标准；提供给采购人竣工验收资料二套、音像图片资料一套。乙方在规定时间内未提供完整的竣工资料，采购人有权委托另外的单位进行资料整理，并在工程款中扣除资料整理费。

六、违约责任

6.1除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付服务成果或者实施服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，迟延履行违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的0.05 %计算，最高限额为本合同总价的  20   %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

## 6.2服务中涉及的货物，除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的  0.05（可根据情况修改）   %计算，最高限额为本合同总价的  20  %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

6.3除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的   0.05   %计算，最高限额为本合同总价的   20（可根据情况修改）   %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

6.4 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

6.5 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

6.6如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

6.6违约责任    另有约定的，从其约定。

七、价款的支付与结算

1.合同签订生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同价的的40%为预付款；

2.完成项目策划、施工验收、协助甲方提交申报材料后10个工作日内，甲方结合服务效果进行分段验收，对于满足合同约定支付条件的，采购人自收到发票后14个工作日内向中标人支付至合同价的60%；

3.通过专家评审且士谷村地质文化村建设技术成果考评结果在中国地质学会公布达到三星级及以上，考评结果发布后14个工作日内，项目履约验收合格后采购人向中标人支付剩余合同款项。

八、服务质量保证

8.1 乙方应按投标文件承诺及采购文件规定向甲方提供服务。

8.2乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生质量问题，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

九、不可抗力事件处理

9.1在合同有效期限内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

9.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

9.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十、安全生产事故责任

乙方应切实做好作业人员安全生产教育工作，严格落实安全文明施工措施。合同履行期间，工作时间内、外发生的乙方作业人员遭遇意外伤害、交通事故；以及由乙方作业引发的第三者意外伤害等所有安全事故，乙方应承担全部法律责任和经济损失。

十一、争议的解决

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

- 合同生效

- 本合同一式肆份，双方各执贰份。自双方盖章、法定代表人或委托代理人签字后生效，本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

甲方（采购人） ：                 乙方（中标人）：

法定代表人或授权委托人：        法定代表人或授权委托人：

地    址：                          地    址：

联系电话：                          联系电话：

开户银行：                     开户银行：

开户名称：                     开户名称：

银行帐号：                     银行帐号：

签约地址：

签约日期：   年  月  日

- 第五章  响应文件格式

未提供格式的由投标人自拟

- 资格证明文件

项目名称：开化县村头镇士谷村地质文化村建设提升项目

项目编号：              JAFSCG-202506

响应人名称：                                   （电子签章）

年         月         日

资格证明文件目录

一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

二、法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件

三、法定代表人身份证明及身份证（正、反面）扫描件（格式附后）

四、法定代表人授权委托书（如为授权委托人参加投标，格式附后）

五、中小企业声明函（若有，格式附后）

六、残疾人福利性单位声明函（若有，格式附后）

七、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件（若有，格式附后）

八、响应人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

- 一、符合参加本次采购活动应当具备的一般条件的承诺函

致 开化县村头镇人民政府  ：

我方参与         （项目名称）      （项目编号）政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

如本声明失实，我单位自愿承担被取消中标资格等责任。

响应人名称（电子签章）：

日 期：

- 二、法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件

- 三、法定代表人身份证明及身份证（正、反面）扫描件

单位名称：

单位性质：

地    址：

联系电话：

成立时间：             年               月               日

经营期限：

姓    名：                          性    别：

年    龄：                          职    务：

系                             （响应人名称）的法定代表人。

特此证明。

- 注：附身份证扫描件（正、反两面）

- 四、法定代表人授权委托书（如为授权委托人参加投标）

本授权书声明：我      （法定代表人姓名、职务）是            （单位名称）的法人代表，现授权委托本单位在职职工               （姓名，被授权人必须为本单位正式在职员工）为全权代表，以我方的名义参加                             （项目名称）                （项目编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

全权代表无转委托权，特此委托。

本授权书于     年      月      日生效，特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

联系电话：

响应人名称（电子签章）

日 期：

附：授权委托人身份证扫描件（正、反面）

- 五、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加             （采购人名称）的              （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称）         ，属于   （采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为    （企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应人名称（电子签章）：

日       期：

注：填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分响应方须知前附表中“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

六、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                  单位的                项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应人名称（电子签章）：

日 期：

- 注：不属于残疾人福利性单位的，此函可不提供。

- 七、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件

注：不属于监狱企业的，可不提供。

- 八、响应人需要说明的其他文件和说明

- 技术商务文件

项目名称：开化县村头镇士谷村地质文化村建设提升项目

项目编号：          JAFSCG-202506

响应人名称：                              （电子签章）

_________年      月      日

技术商务文件目录

一、政府采购项目供应商技术商务评分索引表

二、采购需求偏离表

三、类似业绩

四、团队人员配备

五、项目难点和解决措施

六、项目提升方案

七、进度计划保障措施

八、质量保证措施

九、区域布局方案

十、应急处理预案

十一、售后服务和服务承诺

十二、响应人需要说明的其他文件和说明

一、政府采购项目供应商技术商务评分索引表

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 自评分 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似业绩 | 0-4分 |  |  |
| 2 | 团队人员配备 | 0-8分 |  |  |
| 3 | 项目难点和解决措施 | 0-8分 |  |  |
| 4 | 项目提升方案 | 0-8分 |  |  |
| 5 | 进度计划保障措施 | 0-6分 |  |  |
| 6 | 质量保证措施 | 0-6分 |  |  |
| 7 | 区域布局方案 | 0-8分 |  |  |
| 8 | 应急处理预案 | 0-8分 |  |  |
| 9 | 售后服务和服务承诺 | 0-4分 |  |  |

- 二、采购需求偏离表

###### 项目名称：                       项目编号：

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应文件响应内容 | 磋商响应文件偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标人应按要求填写以上表格，若投标人未填写本表格内容但已盖章，默认为投标人接受采购文件的全部要求。

响应人名称（电子签章）：

日        期：

三、类似业绩

四、团队人员配备

五、项目难点和解决措施

六、项目提升方案

七、进度计划保障措施

八、质量保证措施

九、区域布局方案

十、应急处理预案

十一、售后服务和服务承诺

十二、响应人需要说明的其他文件和说明

- 报价文件

项目名称：开化县村头镇士谷村地质文化村建设提升项目

项目编号：             JAFSCG-202506

响应人名称：                              （电子签章）

年         月         日

报价文件目录

一、响  应  函

二、响应一览表

三、响应报价明细表

四、响应人需要说明的其他文件和说明

- 一、响应函

致：

根据贵方                  项目的磋商文件（项目编号            ），正式授权下述签字人       （姓名和职务）代表        （投标人的名称），提交电子响应文件。

（1）资格证明文件；

（2）技术商务文件；

（3）报价文件；

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我们承担根据磋商文件的规定，完成合同的责任和义务。

3.我们已详细阅读全部磋商文件，参考资料及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明或误解的权利。

4.我们同意在响应方须知规定的截止日期起遵循本响应文件，并在响应方须知规定的有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

5.同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

与本次投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话、传真：

开户银行：

银行账号：

响应人名称（电子签章）：

日期：    年    月    日

- 二、响应一览表

项目编号：                                                    报价单位：元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 响应总价 | 大写： 小写：￥ |

注:

1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2.响应报价应包括为完成该项目可能发生的所有费用，应包括但不限于人员费用（工资、福利等）、材料消耗费用、管理费用、调研费、成果评审、综合验收、利润、税费、其它相关费用等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。采购人不再为本项目支付其它任何费用。无论投标人对报价是否有特别说明，均视为所报价格包含了招标文件规定的全部项目价格。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。中标后，不得以任何原因及理由作任何调整。

3.以上报价应与“响应报价明细表”中的“响应总价”相一致。

响应人名称（电子签章）：

日  期：

- 三、响应报价明细表

- （初次）

项目名称：                            项目编号：

金额单位：元

| 序号 | 类别 | 内容 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 单项合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ........... |  |  |  |  |  |  |
| 响应总价 |  |  |  |  |  |  |  |

响应人全称（电子签章）：

日 期：

四、响应人需要说明的其他文件和说明

###### 附件：

政府采购活动现场确认声明书

浙江建安工程管理有限公司：

本人经由                （单位）负责人        （姓名）合法授权参加开化县村头镇士谷村地质文化村建设提升项目（项目编号：             ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现              供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月   日

注：响应文件解密结束后，各供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》，并在30分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：303301863@qq.com 。