广西恒盛工程造价咨询有限公司

竞争性磋商文件

项目名称：来宾市妇幼保健院10KV双电源配电工程

项目编号：GXLBZC2020-J2-0001-HS

采购单位：来宾市妇幼保健院

采购代理机构：广西恒盛工程造价咨询有限公司

监督管理部门：来宾市财政局政府采购监督管理科

2020年7月

目   录

目   录	2

第一章 竞争性磋商公告	4

第二章 磋商须知及前附表	7

一、总则	10

二、竞争性磋商文件	10

三、磋商报价说明	11

响应文件报价中的单价和合价全部采用人民币表示。	13

四、响应文件的编制	13

五、响应文件的递交	15

六、开标	16

(7)开标会议结束；	17

七、评标	17

八、授予合同	20

九、其他事项	21

开户名称：广西恒盛工程造价咨询有限公司	21

开户银行：广西百色右江农村合作银行西园分理处	21

账    号：604912010102874555	21

第三章  合同格式	22

第一部分   合同协议书	22

第二部分 通用合同条款	24

第三部分  合同专用条款	24

第二卷 技术规范	40

一、工程建设地点的现场条件：	40

二、技术规范	40

第三卷  响应文件格式	41

第四章、资格审查部分	41

一、法定代表人身份证明书及法定代表人身份证正反面复印件	44

二、授权委托书及授权委托人有效的身份证正反面复印件	46

三、磋商人基本情况表，附有效的营业执照副本复印件、有效的组织机构代码证副本复印件（如三证合一的不用提供）、税务登记证副本复印件（如三证合一的不用提供）、有效的资质证书副本复印件、有效的安全生产许可证副本复印件	48

四、 拟投入的项目经理有效的注册建造师证复印件及其有效的安全生产考核合格证（建安B证）、2020年3-5月份在现任职单位依法缴纳社会保险的证明材料复印件	50

五、 拟投入本项目主要管理人员情况表	51

备注：需附上相关人员相应的从业资格证（执业证或上岗证书）等复印件。	51

六、磋商保证金交纳证明复印件	52

八、建设工程项目管理承诺书原件	54

（格式自拟）	54

九、 承诺书	55

（须承诺免费为采购人办理接火手续）	55

十、按本竞争性磋商文件规定提交的其它资料	56

（如中型、小型、微型企业证明材料等）	56

如为中型、小型、微型企业的请提供下列声明函及工信部颁发的中型、小型、微型企业证明材料（如不是中型、小型、微型企业的，不用提供下列声明函）：	56

日期：	56

附：工信部门颁发的中型、小型、微型企业证明材料（加盖公章）。	56

十一、企业近年获得的业绩和信誉情况（如有）	57

注：企业近年获得的业绩和信誉情况，本项仅为加分项，如有请提供；若不提供的，不作为否决投标的条件。	57

第五章 商务标格式	58

一、磋商书	59

二、磋商报价汇总表	60

三、工程量清单报价有关资料	61

第六章 技术标格式	62

第四卷  图纸及工程量清单	64

第七章	64

工程量清单及施工图纸（另册）	64

评标方法	65

评 标 办 法	65

- 第一章 竞争性磋商公告

广西恒盛工程造价咨询有限公司关于来宾市妇幼保健院10KV双电源配电工程竞争性磋商公告

广西恒盛工程造价咨询有限公司受来宾市北泗镇人民政府的委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对来宾市妇幼保健院10KV双电源配电工程进行国内磋商采购，欢迎符合条件的供应商前来参加磋商活动，现将有关事项公告如下:

一、项目概况：

项目名称：来宾市妇幼保健院10KV双电源配电工程

项目编号：GXLBZC2020-J2-0001-HS

采购金额：壹佰玖拾伍万贰仟零捌元肆角捌分（￥1952008.48）

计划编号：LBZC2020-C2-00450

二、磋商内容：来宾市妇幼保健院10KV双电源配电工程1项，具体内容详见磋商文件。

三、供应商资格及要求：

（一）国内注册（指按国家有关规定要求注册的），符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，具有机电安装工程三级以上（含三级）资质或输变电工程专业承包三级以上（含三级）资质及有效的《承装（修、试）电力设施许可证》承装类四级、承修类四级以上（含四级）资质。

（二）拟投入本项目经理须具备机电工程专业二级以上（含二级）注册建造师执业资格及有效的安全考核B证，未担任其他在建项目的项目经理(符合桂建管〔2013〕17号文除外)。

（三）对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参加政府采购活动。

（四）本项目不接受联合体参与磋商。

四、购买磋商采购文件时间及地点：

（一）发售的时间：2020年7月14日至2020年7月21日止，每天上午8时00分-12时00分，下午15时00分-18时00分(双休日和法定节假日不办理业务)。

（二）发售的地点：广西恒盛工程造价咨询有限公司来宾分公司（来宾市滨江北路西36号）

（三）售价：每本250元，不代办邮寄，磋商文件售后不退。

（四））获取竞争性磋商文件的方式:由潜在竟标人法定代表人（持本人居民二代身份证原件）或授权委托代理人（携带法人授权委托书原件、持本人居民二代身份证原件）携带以下证件现场报名：1.企业营业执照副本；2.企业税务登记证副本；3.企业组织机构代码证副本；4.企业法定代表人居民二代身份证；5.企业有效的资质证书副本；6、拟投入本项目经理机电工程专业二级以上（含二级）注册建造师证书。以上证件材料若未注明原件，均为复印件并须加盖竟标单位公章，同时提供上述原件（企业法定代表人居民二代身份证、企业资质证书除外）核查。材料齐全、有效方可在广西恒盛工程造价咨询有限公司来宾分公司财务部（来宾市滨江北路西36号）进行现场报名，并购买竞争性磋商文件。如已更换成“加载统一社会信用代码的营业执照”时不需要提供税务登记证和组织机构代码证。已购买竞争性磋商文件的供应商不等于符合本项目的供应商资格。

五、响应文件递交截止时间和地点：供应商应于2020年7月27日10时00分止，将响应文件密封提交到广西恒盛工程造价咨询有限公司来宾分公司（来宾市滨江北路西36号），逾期送达的将予以拒收。

六、磋商时间及地点：2020年7月27日10时00分截止后为磋商小组与供应商磋商时间，具体时间由广西恒盛工程造价咨询有限公司另行通知。地点：广西恒盛工程造价咨询有限公司来宾分公司评标室，参加磋商的法定代表人或委托代理人必须持有效证件[法定代表人凭身份证或委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证]依时到达指定地点

等候当面磋商。

七、本项目需要落实的政府采购政策：

政府采购促进中小企业发展。根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68号）等，监狱企业、残疾人企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

八、公告媒体：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/?utm）。

九、联系事项：

（一）采购单位：来宾市妇幼保健院

联系人：黄吉

电话:13878292928

（二）采购代理机构：广西恒盛工程造价咨询有限公司

地址：来宾市滨江北路西36号

联系人：李 工

电话：0772--4280118

（三）监督部门：来宾市财政局政府采购监督管理科

电话：0772-4235180

采购单位：来宾市妇幼保健院

采购代理机构：广西恒盛工程造价咨询有限公司

2020年7月14日

- 第二章 磋商须知及前附表

磋商须知前附表

| 项 号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目概况： 项目名称：来宾市妇幼保健院10KV双电源配电工程 项目编号：GXLBZC2020-J2-0001-HS 项目地点：来宾市 承包方式：包工包料，单价合同。 工程质量要求：合格 磋商内容：新接入10KV备用电缆ZR-YJV22-8.7/15KV-3*300平方毫米，长度2600米，新建一座中间接头电缆井等，具体详见设计施工图纸及工程量清单包含的内容。 |
| 2. | 2.1 | 资金来源：财政拨款 |
| 3 | 3.1 | 供应商资格及要求： （一）国内注册（指按国家有关规定要求注册的），符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，具有机电安装工程三级以上（含三级）资质或输变电工程专业承包三级以上（含三级）资质及有效的《承装（修、试）电力设施许可证》承装类四级、承修类四级以上（含四级）资质。 （二）拟投入本项目经理须具备机电工程专业二级以上（含二级）注册建造师执业资格及有效的安全考核B证，未担任其他在建项目的项目经理(符合桂建管〔2013〕17号文除外)。 （三）对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参加政府采购活动。 （四）本项目不接受联合体参与磋商。 |

| 4 | 5.1 | 现场考察：无。 |
| --- | --- | --- |
| 5 | 14.1 | 采购预算金额： 人民币壹佰玖拾伍万贰仟零捌元肆角捌分（￥1952008.48）。磋商人的报价超出此范围的最终报价都将视为无效磋商报价。 供应商须就《采购需求内容》中的全部服务内容作唯一完整报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其磋商将视为无效。 磋商总报价包括完成本项目采购项目所需的货物、人工、材料、机械、踏勘现场、车辆、会务、验收、差旅、保险、利润、税金、通讯、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。 |
| 6 | 14.5 | 磋商报价:可在《指导价》（政府采购预算金额）原定标准的基础上适当下调，供应商根据自身情况，自行报价。 |
| 7 | 16.1 | 投标有效期：60天 |
| 8 | 18.1 | 磋商保证金：金额为人民币贰万元整（￥20000.00）[须足额按时交纳]；磋商保证金交纳方式：以转账或电汇形式。供应商必须于响应文件递交截止时间前将磋商保证金从供应商银行账户转出并到达以下指定银行账户： 开户名称：广西恒盛工程造价咨询有限公司 开户银行：广西百色右江农村合作银行西园分理处 账 号：604912010102874555 注：本项目不接受现金形式或从个人账户转出的磋商保证金。请务必在银行转账单或电汇单的用途或空白栏上注明项目名称，否则由此造成的一切后果由供应商自行承担）。 凡未在规定时间内足额交纳或以其它方式交纳的磋商保证金均视为无效，其响应文件一律作无效处理。无论以何种形式交纳的磋商保证金，均以转账形式退回到供应商银行账户。 |
| 9 | 19.3 | 补遗文件(如有)领取地点：广西恒盛工程造价咨询有限公司来宾分公司（来宾市滨江北路西36号） 联系电话：0772-4280118 传真：0772-4280118 |
| 10 | 20.1 | 响应文件份数：正本一份、副本四份 |

| 11 | 20.4 | 响应文件递交地点：广西恒盛工程造价咨询有限公司来宾分公司（来宾市滨江北路西36号） 联系电话：0772-4280118 传真：0772-4280118 联系人： 李工 |
| --- | --- | --- |
| 12 | 21.1 | 响应文件递交时间：2020年7月27日9时30分至10时00分 响应文件递交截止时间：2020年7月27日10时00分 |
| 13 | 23.1 | 开标时间：2020年7月27日10时00分 地 点：广西恒盛工程造价咨询有限公司来宾分公司开标厅 |
| 14 | 34.1 | 履约保证金交纳方式及金额：成交供应商在收到成交通知（或采购单位发出成交通知书）后7个工作日内签订合同并向采购单位提交履约保证金，履约保证金金额为成交价的10%，履约保证金在施工竣工验收合格后，30天内无息退还。签订合同后5个工作日内开工。 |
| 15 | 35.1 | 采购代理服务费：参考桂价费〔2011〕55号文件标准收取，由成交供应商向代理机构支付。领取成交通知书前，成交人须向采购代理机构一次付清代理服务费，否则，采购代理机构将视之为违约，取消该成交决定，并不予退还成交人这次参加磋商的全部保证金。 |
| 其他要求： 1、本文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、磋商专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 2、投标文件必须胶装及在磋商文件格式中标明“盖印鉴”的部位加盖磋商人单位公章，不允许使用活页夹、 订书钉等可能导致磋商文件散落或脱页的装订方式，否则其磋商文件将被拒绝。 3、磋商文件格式中标明“签字或盖印鉴”的部位，必须由供应商法定代表人或授权委托代理人签字或盖印鉴；磋商文件格式中标明“盖单位公章”的部位，必须盖供应商单位公章，否则其磋商文件将被拒绝。 4、提供相同品牌产品的不同磋商人参加同一合同项下磋商的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评标的磋商人，其他磋商无效; 。 5、非单一产品采购项目中，多家磋商人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。核心产品的名称应当在招标文件中载明。 6、生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加磋商。 |  |  |

磋 商 须 知

- 一、总则

l、工程说明

1.1 工程的说明见磋商须知前附表（以下称“前附表”）第1项所述。

1.2 工程概况：来宾市妇幼保健院10KV双电源配电工程，具体详见设计施工图纸及工程量清单包含的内容。

2、资金来源及落实情况

2.1本工程的资金来源为财政拨款，资金已基本落实，并将资金用于本工程合同项下的合理支付。

3、供应商资格与合格条件的要求

3.1 有资格获得本合同的供应商，至少应满足本须知前附表第3项所列最低资格标准。

4、磋商范围

4.1按照本竞争性磋商文件第四卷所提供施工图纸、工程量清单要求及预算编制说明。

5、磋商费用

5.1、供应商应向采购代理机构购买磋商文件，并承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用。不管磋商结果如何，采购代理机构对上述费用不负任何责任。

5.2、本文件资料需收取成本费人民币250元/套（未包含图纸及技术资料费）。

6、现场考察

6.1详见磋商须知前附表。

- 二、竞争性磋商文件

7、竞争性磋商文件的组成

7.1 本合同的竞争性磋商文件包括下列文件及所有按本须知第9条发出的补充通知和第15条所述的补遗文件。

竞争性磋商文件包括下列内容：

第一卷  磋商须知、合同条件及合同格式

第二章 磋商须知前附表和磋商须知

第三章 合同格式

第二卷 技术规范

第三卷  响应文件格式

第四章 资格审查部分

第五章 商务标格式

第六章 技术标格式

第四卷 图纸及工程量清单

第七章 图纸及工程量清单

7.2 供应商应认真审阅竞争性磋商文件中所有的磋商须知、合同条件、规定格式、技术规范或技术要求、图纸及工程量清单。如果供应商编制的响应文件不能符合竞争性磋商文件的要求，责任由供应商自负。实质上不响应竞争性磋商文件要求的响应文件将被拒绝。

8、竞争性磋商文件的解释

供应商应认真阅读磋商文件的采购需求，如发现需求中有误或要求不合理的，供应商必须在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

9、竞争性磋商文件的修改

9.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当在提交首次响应文件截止之日2个工作日前，以书面形式通知所有购买竞争性磋商文件的供应商，不足2个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

- 三、磋商报价说明

10、磋商价格

10.1本项目磋商报价采用 工程量清单 报价。

10.1.1本项目磋商价格是包工包料，单价合同。

10.1.2磋商价格由供应商根据现场情况按市场价自行报价。供应商所填报的各项单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，供应商在计算报价时应考虑一定的风险因素和固定价格包括的范围。除非合同中另有规定，具有标价的工程量清单报价中所报单价和合价以及报价汇总表中的价格应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的应有风险、责任等各项应有费用，经磋商小组审核严重不平衡的报价将不予接受。

10.1.3因设计变更引起工程项目、工程量变化的，工程量清单报价表中有相同细目的按供应商磋商时的成交单价进行结算，工程量清单报价表中有类似细目的参考类似成交单价结算；新增项目有定额的套定额计算，其中材料价格有信息的按信息价，无信息的按市场价；新增项目无定额可套的，由发包人、承包人根据市场价格协商决定；新增项目的单价应经有资质的审核机构审定。国家和自治区政策性调整有关费用标准的，按文件规定

执行。

10.1.4磋商单位应认真编制工程量清单中所列的所有各细目的单价和总额价，填写工程量清单时应注意：

- 有工程数量的应报单价和总价。

- 无工程数量的项目不报价（或只报单价不报总价）。

- 磋商时，采购单位要求报价的细目，供应商没有填入单价或总额价的细目，其费用应视为已分配在工程量清单的其它单价或总额价中，承包人必须按监理工程师的指令完成工程量清单中未填入单价或总额价的工程细目，但不能得到支付与结算。

10.1.5采购单位所提供的工程量清单，应认为已包括按正常施工工艺完成工程量清单项目各单项的有关内容。凡工程量清单所示工程所必不可少的附属工程、相关工程、衔接与后续工程所需的费用，磋商单位应计入相关项目的单价中。

10.1.6承包人的临时占地（含预制厂、料厂、拌和站、借弃土场、项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）均由承包人负责；由于承包人原因引起工期延长造成承包人临时占地的租用费增加由承包人负责。以上费用在磋商价中自行考虑。

10.1.7除非合同中另有规定，具有标价的工程量清单中所报单价和合价，以及报价汇总表中的价格应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、保险、利润、政策性文件规定及合同包含的应有风险、责任等各项应有费用，经磋商小组审核严重不平衡的报价将不予接受。

10.1.8供应商的磋商报价须按竞争性磋商文件及澄清答疑中所确认的工程量清单及清单顺序进行报价，否则，将视为实质上不响应竞争性磋商文件的要求。

10.1.9供应商在进行工程量清单磋商时，应按照采购单位的工程量清单进行报价。

10.1.10本项目预算控制价及上限控制价:

来宾市妇幼保健院10KV双电源配电工程预算控制价为(人民币)：壹佰玖拾伍万贰仟零捌元肆角捌分（￥1952008.48）

10.1.11本工程项目可再次报价，作最终报价时“磋商小组”将书面告知各供应商，供应商的最终报价（可维持首次报价不变）与首次报价不同时，必须以工程量清单报价表的格式编制，不得以总价下浮的方式做最终报价，供应商须提前做好相关准备并按时递交最终报价文件及附件。

10.2计算依据：

10.2.1本工程的计算依据：

- 具体见工程量预算书

- （二）、其它说明

10.2.2本工程施工期间的水电费由施工方承担。

10.2.3安全防护、文明施工措施费等费用按桂建质【2006】22号文执行。工伤保险按《关于建设工程工伤保险费计算规定的通知》（桂建管[2008]37号）执行。

10.3 磋商货币

- 响应文件报价中的单价和合价全部采用人民币表示。

- 四、响应文件的编制

11、响应文件的语言

响应文件及供应商与采购单位之间往来的与磋商有关的通知、函件和文件均应使用中文。

12、响应文件的组成

12.1 供应商的响应文件组成：

12.1.1资格审查部分（第（1）至第（9）项为必须提供项，否则作为无效投标处理）

（1）法定代表人身份证明书原件及法定代表人有效身份证正反面复印件；

（2）授权委托书原件及授权委托人有效的身份证正反面复印件；

（3）磋商人基本情况表，附有效的营业执照副本复印件、有效的组织机构代码证副本复印件（如三证合一的不用提供）、税务登记证副本复印件（如三证合一的不用提供）、有效的资质证书副本复印件、有效的安全生产许可证副本复印件；

（4）拟投入的项目经理有效的注册建造师证复印件及其有效的安全生产考核合格证（建安B证）、2020年3-5月份在现任职单位依法缴纳社会保险的证明材料复印件；

（5）拟投入本项目主要管理人员情况表；

（6）磋商保证金交纳证明材料复印件；

（7）无重大违法记录声明书原件；

（8）建设工程项目管理承诺书原件；

(9)承诺书。

（10）按本竞争性磋商文件规定提交的其它资料

（11）企业近年获得的业绩和信誉情况（如有）

12.1.2 商务标

⑴ 磋商书；

⑵ 磋商报价汇总表；

⑶工程量清单。

12.1.3 技术标

(1)施工组织设计；

(2)按本竞争性磋商文件规定提交的其它资料。

12.2 供应商必须使用竞争性磋商文件第三卷提供的响应文件格式和顺序另行编制响应文件，但表格可以按同样格式扩展；磋商保证金按本须知第14条规定办理。

13、磋商有效期

13.l响应文件有效期详见本须知前附表第7项规定。

13.2 在原定磋商有效期满之前，如果出现特殊情况，采购单位可以书面形式向供应商提出延长磋商有效期的要求。供应商须以书面形式予以答复，供应商可以拒绝这种要求而不被没收磋商保证金。同意延长磋商有效期的供应商不允许修改其响应文件，但需要相应地延长磋商保证金的有效期，在延长期内本须知第14条的规定仍然适用。

14、磋商保证金

14.1 供应商应按前附表第8项的规定提交磋商保证金，此磋商保证金是响应文件的一个组成部分。

14.2磋商保证金必须在前附表第8项规定的时间前递交到帐，供应商必须于截标前（法定代表人携带转账保证金底单原件、开户许可证原件/授权委托代理人携带授权委托书、转账保证金底单原件、开户许可证原件）到广西恒盛工程造价咨询有限公司来宾分公司财务室开具磋商保证金到户证明原件并在递交响应文件时出示该证明原件。

14.3 对于未能按要求提交磋商保证金的供应商，采购单位将视为不响应竞争性磋商文件而予以拒绝。

14.4交纳保证金事项：

14.4.1供应商须按规定提交磋商保证金。否则，其磋商将被拒绝。

14.4.2磋商保证金交纳形式：以转账或电汇形式。本项目不接受现金形式或从个人账户转出的磋商保证金。

14.4.3供应商必须于供应商须知前附表规定的磋商保证金交纳时间前将磋商保证金从供应商银行账户转出并到达指定银行账户，否则视为无效磋商保证金。

凡未在规定时间内足额交纳或以其它方式交纳的磋商保证金均视为无效磋商保证金，其响应文件一律作无效处理。

供应商应按上述要求交纳磋商保证金,并自行考虑到账时间，妥善安排磋商保证金交纳工作，确保按时到账。供应商应将磋商保证金交纳凭证(转账底单)复印件放入响应文件中，确保按时递交响应文件。否则，其磋商将被拒绝。

对未足额交纳磋商保证金，未按本须知前附表中注明的开户名称、开户银行、账号正确填写的，均按未交纳磋商保证金处理，并由磋商小组现场核定该磋商是否有效。

磋商保证金的退还均以转账形式（无息）退回到供应商银行账户。竞争性磋商文件规定不予退还保证金的情形除外。

14.4.4未成交供应商的磋商保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还（无息）。

14.4.5成交供应商的磋商保证金在合同签订后5个工作日内退还（无息）。

14.4.6磋商保证金不计息。

14.4.7供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

（1）供应商在磋商有效期内撤回响应文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）供应商在磋商过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）成交的供应商无正当理由在成交通知书发出之日起5个工作日内的规定期限内拒绝与采购单位签订合同的；

（5）将成交项目转让给他人或者在响应文件中未说明且未经采购单位同意，将成交项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱磋商程序的。

15、磋商答疑

15.1 采购单位向供应商提供的有关施工现场的资料和数据，是采购单位现有的能使供应商利用的资料。采购单位对供应商由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

15.2 供应商提出的与磋商有关的任何问题须在收到竞争性磋商文件和图纸后2天内，以书面形式送达采购代理机构，采购代理机构将通过“补遗文件”的形式予以答复。如果供应商在规定的时间内提出的问题未得到采购代理机构的书面解答的，应立即以书面形式报告同级政府采购监督管理部门，否则，将视为提出的问题不再需要答复。

15.3 采购补遗文件包括所有问题和答复，将迅速提供给所有获得竞争性磋商文件的供应商。供应商须在前附表第9项所列的地点领取采购补遗文件。

16、响应文件的份数和签署

16.l供应商按本须知第12条的规定，编制一份响应文件“正本”和前附表第10项所述份数的“副本”。响应文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

16.2响应文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，由供应商法定代表人或其授权委托人在“签字或盖印鉴”处亲自签字或盖印鉴，并在“盖公章”处加盖单位公章。

16.3全套响应文件原则上要求无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购单位指示进行的，或者是供应商造成的必须修改的错误，但修改处应由响应文件签字人签字证明并加盖单位公章，否则修改无效。

- 五、响应文件的递交

17、响应文件的密封、装订与标志

17.1供应商应将响应文件（资格审查、商务标、技术标需分开装订成册）正、副本分别装订成册（正本一份、副本四份），然后将响应文件正、副本一并装入同一个响应文件袋中并加以密封，所有包装袋封面及封口处须盖供应商单位公章及密封章，否则作无效磋商处理。

17.2包封袋上应写明供应商名称和地址、邮政编码、项目名称，并注明开标时间以前不得开封，以便磋商出现逾期送达时能原封退回，落款有单位名称的须加盖单位公章，否则采购代理机构对响应文件将不予接收。

17.3 如果包封袋上没有按上述规定密封并加盖公章及密封章的，采购代理机构对响应文件将不予接收。

17.4 响应文件递交至前附表第11项所述的单位和地址。

18、磋商截止期

18.1 供应商应在前附表第12项规定的日期和时间之前将响应文件递交至广西恒盛工程造价咨询有限公司，由工作人员签收，凡逾期送达的响应文件将视为无效响应文件。

18.2 采购代理机构可以按本须知第9条规定以补充通知方式，酌情延长递交响应文件的截止日期。在上述情况下，采购代理机构与供应商在磋商截止时间以前拥有的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的磋商截止时间。

18.3供应商在磋商截止时间以后递交的响应文件采购代理机构不予接收，原封退给供应商。

18.4若遇到磋商过多造成部分供应商在截止时间前已抵达开标现场但未能签到的情况，采购人或采购代理机构将按规定在响应文件递交截止时间关闭大门，禁止迟到的供应商进入并递交响应文件，供应商递交响应文件的时间应以其进入到竞争性磋商文件规定的开标场所的时间为准。

19、响应文件的撤回

19.1 供应商可以在递交响应文件以后，在规定的磋商截止时间之前，以书面形式向采购代理机构递交撤回其响应文件的申请。撤回并不再递交新的响应文件的供应商的响应文件将于开标会结束后予以退还。撤回并修改后再递交的供应商同样要以书面形式向采购代理机构递交撤回其响应文件的申请。

19.2 供应商的撤回申请，应按本须知第17条规定编制、密封、标志和递交（在包封袋上标明 “撤回”字样）。

19.3 根据本须知第14条的规定，在磋商有效期内，供应商不能撤回响应文件，否则其磋商保证金将被没收。

- 六、开标

20、开标

20.l采购代理机构将于前附表第13项规定的时间和地点举行开标会议，参加开标的供应商法定代表人或授权委托人应签名报到，以证明其出席开标会议，并携带有效证明材料原件【法定代表人出席须携带法定代表人身份证明书原件（或组织机构代码证书原件，三证合一的提供营业执照副本原件）及其身份证原件、磋商保证金转账底单原件、磋商保证金到户证明原件；受委托代理人出席须携带授权委托书原件、代理人身份证原件、磋商保证金转账底单原件、磋商保证金到户证明原件】前往，以证实其身份。

20.2 开标会议由采购代理机构组织并主持。

20.3 开标、磋商会议程序

(1) 采购代理机构主持人宣布开标会议开始；

(2) 介绍参加开标会议人员名单；

(3)采购单位代表及监督部门人员一同按本须知20.1条款要求进行查验参加磋商会的各磋商单位的有效证明材料原件，对无证明材料、证明材料不齐或无效的或无法提供磋商保证金交纳证明原件的响应文件做无效磋商处理，开标会后退回响应文件；

(4)采购单位当众宣布核查结果，并宣读有效磋商的供应商名称、磋商保证金交纳情况以及采购单位认为需要宣布的其他内容；

(5) 在采购单位代表及监督人员监督下，由各供应商对递交的所有响应文件袋进行检查，检查它们密封是否完整，签署、盖章是否正确；

(6)宣布磋商与评标期间的有关事项；

- (7)开标会议结束；

- 七、评标

21、评标内容的保密

21.1开标会议开始至确定成交供应商止，凡属于审查、澄清、评价和比较响应文件的有关资料及有关授予合同的信息，都不应向供应商或与评标无关的其他人泄露。

21.2 在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购单位和磋商小组成员施加影响的任何行为，都将导致其磋商资格被取消。

22、资格审查

22.1本工程采用资格后审的方式进行，参加本次磋商的供应商均要通过资格后审才能获得磋商资格。

22.2资格审查内容见磋商须知12.1.1条，其中有任何一项不提供或不合格或不符合要求均会被视为资格审查不合格。

22.3上述资格审查所要求提交的文件均必须于本项目磋商截标前与响应文件同时提交完备（加盖公章）。如提供的材料不完备或未按规定加盖单位公章的，将被当作资格审查不合格而取消磋商资格。资格审查过程中，磋商小组对供应商资格有疑问的，有权要求供应商提供有关证件的原件核对，如供应商无法在规定时间内（不超过两小时）提供原件核对或原件与复印件不一致的，将判定其资格审查不合格，作无效磋商处理。

23、响应文件的符合性鉴定、技术标评审

23.1 符合性鉴定：在详细评审之前，磋商小组首先审定每份响应文件是否实质上响应了竞争性磋商文件的各项要求。

23.2 就本条款而言，实质上响应要求的响应文件，是指响应文件所提供（或承诺）的工程建设工期、质量标准、磋商文件格式、磋商报价等要与竞争性磋商文件中相应要求的条款、条件和规格相符，并且没有重大偏差，且供应商商务标中的工程量清单符合磋商须知中10.1.8、10.1.9款规定。

23.3技术标评审：对通过资格审查和符合性鉴定的响应文件进行详细的技术标评审，主要对技术标中拟投入本项目的主要施工管理人员、进入该工程的主要机械设备表、施工进度表（采用横道图【或关键线路网络图】）、具体施工方案等方面进行评审，技术标评审按可行与不可行来评定，对技术标不可行的磋商予以拒绝。

24、磋商：

24.1磋商小组对供应商资格条件及响应文件进行评审，并从符合竞争性磋商文件规定的相应资格条件和实质性响应竞争性磋商文件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加磋商。资格条件不符合的供应商或未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

24.1.1第一轮磋商

磋商小组按已确定的磋商顺序，磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购内容中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。

磋商小组一致确定响应供应商符合磋商文件要求的，按磋商文件设定的方法和标准确定成交候选人。第一轮磋商磋商小组未能确定成交候选人的，对磋商文件修正后进行第二轮磋商。

24.1.2磋商文件修正

⑴、第一轮磋商结束后，各响应供应商退场等候，磋商小组进行合议。根据第一轮磋商掌握的情况，可以对磋商文件进行修改，确定采购内容的具体要求，优化采购方案。

⑵、采购代理机构通知响应供应商集中，磋商小组强调调整后的采购要求，将磋商文件的修改结果以书面形式通知响应供应商，向响应供应商提供较充分的修正时间。

⑶、响应供应商根据第一轮磋商情况和磋商文件修改书面通知，对原响应文件进行修正，并将修正文件由其法定代表人或被授权人签字或加盖供应商公章后密封送交磋商小组。逾时不交的，视同放弃磋商。修正文件与响应文件同具法律效应。

24.1.3第二轮磋商

磋商小组就修正后的磋商文件与响应供应商分别进行磋商。采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。磋商小组按磋商文件设定的方法和标准确定成交候选人。

第二轮磋商磋商小组未能确定成交候选人的，对磋商文件修正后进行第三轮磋商。以此类推。

24.1.4最后报价

24.1.4.1所有磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

24.1.4.2最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

24.1.4.3已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况书面退出磋商。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的保证金。

24.2 磋商原则

24.2.1、必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；

24.2.2、磋商人员不得向外界透露任何与磋商有关的内容；

24.2.3、任何单位和个人不得干扰、影响磋商的正常进行；

24.2.4、磋商人员不得私下与磋商单位接触。

24.3响应文件有下列情况之一者视为磋商无效：

24.3.1 响应文件未按竞争性磋商文件的规定进行装订、密封；

24.3.2 磋商单位法定代表人或其授权委托人未签字或盖印鉴；

24.3.3 磋商单位未按要求加盖单位公章；

24.3.4 未按规定的格式填写或者字迹模糊、辨认不清；

24.3.5 供应商未按竞争性磋商文件的规定递交磋商保证金的；

24.3.6 供应商法定代表人或授权代表未按时参加开标会议的；

24.3.7开标会上供应商未能按竞争性磋商文件要求提交资格证件的；

24.3.8 磋商截止时间以后送达的响应文件；

24.3.9 响应文件内容不真实；

24.3.10 响应文件不满足供应商资格要求的；

24.3.11磋商人已标价工程量清单的计量单位、工程量任何一处与招标工程量清单不一致的；评标委员会要求澄清、说明或补正，但磋商人拒绝澄清、说明或补正的；

24.3.12有串通磋商或弄虚作假或有其他违法行为的；

24.3.13不符合法律法规的。

25、响应文件的澄清

为了有助于响应文件的审查、评价和比较，磋商小组可以要求供应商在规定的时间以书面密封形式对响应文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明，澄清或说明的内容不得超出响应文件的范围和改变其实质内容。

26、错误的修正

26.1磋商小组将对确定为实质上响应竞争性磋商文件要求的响应文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正错误的原则如下：

26.1.1 如果用阿拉伯数字表示的数额与用汉语文字表示的数额（人民币大写）不一致时，以汉语文字数额（人民币大写）为准。

26.1.2 当单价与工程量的乘积与合价之间不一致时，以标出的单价为准。除非磋商小组认为有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

26.2 按上述修改错误的方法，调整响应文件中的磋商报价。经供应商确认同意后，调整后的报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的最终磋商报价则其磋商将被拒绝，视为无效磋商。

26.3 响应文件正本与响应文件副本不符的以正本为准。磋商书（应答文件）内容与其他不一致时，以磋商书（应答文件）中内容为准。

27、响应文件的评价与比较

27.1磋商小组仅对依照本须知第23条确定为实质上响应竞争性磋商文件要求（即符合性鉴定合格）的响应文件进行评价与比较。

27.2 磋商小组将依照本须知第23条对通过符合性鉴定及技术标可行的响应文件的磋商报价进行校核与修正。

27.3在评审过程中出现法律法规和竞争性磋商文件均没有明确规定的情形时，由磋商小组现场协商解决，协商不一致的，由全体磋商小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

28、确定磋商采购结果的原则：见附件中的评标办法。

- 八、授予合同

29、评标结果

29.1采购代理机构在评标工作完成后2个工作日内将评标结果送采购单位,采购单位在收到评标报告后5个工作日内确认磋商结果。采购单位确认磋商结果后，采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内发布成交公告，并同时发布成交通知书。

30、合同授予标准

30.1采购单位将把本合同授予给响应文件实质上响应竞争性磋商文件要求和按本须知第28条规定评选出的第一成交候选人，并确定其为成交供应商，确定为成交供应商的供应商必须具有实施本工程合同的能力和资源。

30.2供应商如对评标结果有异议，可以在收到成交通知书或未成交通知书七个工作日内以书面形式向采购单位、采购代理机构提出质疑。采购单位、采购代理机构应当在受理供应商的书面质疑后3个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30.3质疑供应商必须首先经过质疑程序，在对采购单位、采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向来宾市政府采购管理办公室相关监督管理部门投诉。

31、成交通知书

31.1采购单位确认磋商结果及成交供应商后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。在该通知书（以下合同条件中称“成交通知书”）中给出采购单位对成交的供应商按本合同施工、竣工和保修工程的成交价格（以下合同条件中称为“合同价格”），以及工期、质量及合同签订的日期。注：成交人必须在成交公示期（成交公示自发布之日至结束为期1个工作日）结束后5个工作日内由成交人项目经理凭法人委托书领取成交通知书并提交履约保证金及和采购人签订施工合同，否则业主有权视为成交人自动放弃本工程施工成交资格，并没收其磋商保证金和上报监督管理部门作为不诚信或违约记录。

31.2 成交通知书为合同的组成部分。

31.3 采购代理机构应及时将未成交的结果通知其他供应商。

32、合同的签署

32.1成交供应商应按成交通知书中规定的日期、时间和地点，由法定代表人或授权代表前往与采购单位进行签订合同。

33、如果成交供应商不按本须知第32.1条的规定执行，在规定时间内因为成交供应商原因未能签合同，或要求改变磋商性磋商文件内容而拖延合同签订，则按违约处理，采购人将没收其磋商保证金，取消其成交资格，采购人可从成交候选人中重新确定成交供应商，组织供需方签订合同或重新招标。成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按本项目确定成交供应商办法确定其他成交候选人作为成交供应商并签订采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

34、履约保证金

34.1成交供应商在收到成交通知（或采购单位发出成交通知书）后5个工作日内签订合同并向采购单位提交履约保证金，履约保证金金额为成交价款的10%，履约保证金在施工竣工验收合格后无息退还。

### 九、其他事项

35.采购代理服务费

35.1签订合同前，成交供应商向广西恒盛工程造价咨询有限公司一次付清采购代理服务费，其金额详见本须知前附表第15项规定。否则，没收成交供应商这次参加磋商的全部磋商保证金。

36.解释权

36.1本竞争性磋商文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

37.有关事宜

37.1所有与本竞争性磋商文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

邮政编码：546100

通讯地址：广西恒盛工程造价咨询有限公司来宾分公司

联系人：李  工

电    话：0772-4280118            传    真：0772-4280118

磋商保证金交存帐户：

- 开户名称：广西恒盛工程造价咨询有限公司

- 开户银行：广西百色右江农村合作银行西园分理处

- 账    号：604912010102874555

- 第三章  合同格式

## 第一部分   合同协议书

发包人（全称）：来宾市妇幼保健院

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就来宾市妇幼保健院10KV双电源配电工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：来宾市妇幼保健院10KV双电源配电工程。

2.工程地点：来宾市。

3.工程立项批准文号：。

4.资金来源：财政拨款。

5.工程内容：来宾市妇幼保健院10KV双电源配电工程。

6.工程承包范围：来宾市妇幼保健院10KV双电源配电工程的施工图纸及工程量清单所包含的全部内容。

二、合同工期

工期总日历天数：90  天。开工日期由甲乙双方商定。

三、质量标准

工程质量符合  国家现行施工验收规范合格  标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：人民币（大写）(¥元)；

其中：

安全文明施工费为：人民币（大写）(¥元)

2.合同价格形式：单价合同       。

五、项目经理

承包人项目负责人：              。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成本合同的文件：

（1）成交通知书

（2）磋商书及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价的工程量清单；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖印鉴。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招磋商形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于年月日签订。

十、签订地点

本合同在签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自签订之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。

发包人：  (公章)                              承包人：(公章)

法定代表人                                    法定代表人

或其委托代理人：                              或其委托代理人：

（签字）                                     （签字）

地址：                                        地址：

邮政编码：                                    邮政编码：

电话：                                        电话：

传真：                                        传真：

开户银行：                                    开户银行：

账号：                                        账号：

# 第二部分 通用合同条款

采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。

## 第三部分  合同专用条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：成交通知书、磋商书及磋商书附录、技术标准和要求、已标价工程量清单、竞争性磋商文件及其附件（含所有补充通知；履行合同过程中双方总经理以上管理者（或双方工地代表人）书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名称：；

资质类别和等级：           ；

联系电话：      ；

电子信箱：       ；

通信地址：            。

1.1.2.5 设计人：

名称：             ；

资质类别和等级：           ；

联系电话：            ；

电子信箱：              ；

通信地址：            。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：。

1.1.3.9 永久占地包括：          。

1.1.3.10 临时占地包括：            。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：合同签订时国家现行法律、行政法规及工程所在地政府的有关法规和规章。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：按签订本合同时现行的国家建筑安装工程施工验收标准、规定、行业规范等。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无；

发包人提供国外标准、规范的份数：无；

发包人提供国外标准、规范的名称：无。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

(1)合同协议书；

(2)成交通知书；

(3)磋商书及附录；

(4)专用合同条款；

(5)通用合同条款；

(6)标准、规范及有关技术文件

(7)图纸

(8)工程量清单

(9)竞争性磋商文件（含补充通知和答疑）

(10)其他：无

图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。

合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签定后七个工作日内；

发包人向承包人提供图纸的数量：壹式肆份，承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：磋商范围内的全套图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：合同签订7个工作日内向监理工程师和发包人提交以下材料：1、施工组织设计；2、工程进度计划；3、管理人员名单、职称、职务、上岗证等；4、安全文明施工措施；5、质量保证体系。每月25日前提供当月施工统计报表和下月进度计划各一份交监理工程师及发包人；

承包人提供的文件的期限为：开始施工前7个工作日内；

承包人提供的文件的数量为：一式捌份；

承包人提供的文件的形式为：纸质；

发包人审批承包人文件的期限：提交文件后七个工作日内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：无。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在   7  个工作日内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：  ；

发包人指定的接收人为：。

承包人接收文件的地点：；

承包人指定的接收人为：。

监理人接收文件的地点：；

监理人指定的接收人为：。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：在发包人指定的时间内出入并遵守有关安全管理规定。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：规划批复总平用地红线。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：。

1.10.4超大件和超重件的运输 运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属  发包人   。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  无  。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 承包人  。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：  无   。

11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：  无

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：    是    。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：   ±15% 之外       。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓名： ；

身份证号：；

职务：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：。

发包人对发包人代表的授权范围如下：在本工程施工期间，负责与承包人接洽施工现场相关工作，并在发包人的授权下办理与施工有关的文件和处理相关事务。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：施工场地应当在监理人发出的开工通知中载明的开工日期前  七  天具备施工条件并移交给承包人。发包人最迟应当在移交施工场地的同时向承包人提供施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确和完整。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：发包人于开工前7日将施工所需的水、电外端接口接至发包人用地红线内，并保证水、电供应满足施工期间的需要。若供电部门的原因造成停电，承包人必须自行解决施工用电，费用自理。

施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：开工前七天将施工场地与公共道路的通道开通至施工场地内，满足施工运输的需要，并保证施工期间的畅通，且不受其他因素的干扰。

工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前3天。

水准点与座标控制点交验要求：发包人交给承包人施工技术员，以住建委验线点为准，时间：开工前5天。

由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前7天，正式办理各种施工所需证件、批件。工程建设施工许可证申请表、报建表、用地许可证、施工图审查意见表等。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： 无 。

发包人是否提供支付担保： 否   。

发包人提供支付担保的形式： 无 。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：竣工报告、工程质量竣工验收意见书或单位（子单位）工程质量竣工验收记录、竣工验收存在问题整改通知书、竣工验收存在问题整改验收意见书、工程的具备竣工验收条件的通知及重新组织竣工验收通知书、工程质量保修合同（书）、竣工图等。

承包人需要提交的竣工资料套数：壹式肆套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后30天内。。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式。

（6）承包人应履行的其他义务：

①应提供计划、报表的名称及完成时问：每月25日提供当月完成工程量报表、次月计划完成工程量报表各叁份。

②承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由承包人承担。提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫，费用由承包人承担。

③向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：按实际需要，由承包人负责承担。

④需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：1. 需要办理交通特别通行证时，由发包人协助承包人办证，费用由承包人承担；2. 施工现场需要排放有害污水时，由承包人办理有关手续并承担费用；3. 施工噪音超过工程所在地主管部门的规定时，由承包人提出措施，并承担相关费用。

⑤已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：在竣工验收移交全部工程前，由承包人负责采取保护措施，并承担相关费用，发包方不要求移交时，由施工单位代为保管，保管费用由承包方负责。

⑥施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：承包人施工时应探明并负责保护且承担费用，施工时如损坏地下管线、邻近建筑物、构筑物，所发生费用由承包人承担。

⑦施工场地清洁卫生的要求：保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场做到工完场清，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

⑧双方约定承包人应做的其他工作：

1)配合发包人做好安全文明宣传、领导检查宣传等工作，相关费用由承包人承担。

2)承包人生活设施及施工场地，应自费配备消防设备，防止火灾发生。

3)承包人的临时用地（含项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复、临时用地的青苗补偿及地面附着物拆除等费用均由承包人负责，以上费用在磋商报价中综合考虑。

4)取土场及弃土场由承包人自行解决，但不得违反相关管理规定，并承担相关费用。

5）经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施工车辆造成的道路、环境等污染，其责任和费用均由承包人承担。

6）承包人负责合同实施期间其合同段内临时交通道路（含场内外连接公共交通道路）和交通设施的修建、维修、养护和交通管理工作，并承担一切费用。

7）承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供给发包人、监理工程师和其他合同段的承包人使用，如共同使用的路基损坏严重，发包人或监理工程师将负责通知有关承包人共同出资修复，若使用频率相差悬殊，则按比例分摊。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓名：；

身份证号：；

建造师执业资格等级：；

建造师注册证书号：；

建造师执业印章号：；

安全生产考核合格证书号：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：；

承包人对项目经理的授权范围如下：负责本项目施工的一切事务（含签署文件和处理相关事务），如签订本项目的合同、施工、竣工验收、竣工资料等的签署文件和处理相关事务。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月不少于24天，经发包人同意的特殊情况除外；因发包人要求的加班时间应服从。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：   无  。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人同意或正当理由，项目经理擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金贰仟元/人•次(人民币)。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人项目经理必须与承包人磋商时所承诺的人员一致，并在开工日期前到任。在监理人向承包人颁发竣工证明材料前，项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理。未经发包人批准承包人擅自更换项目经理的，发包人有权对承包人处合同价2%的罚金，罚金从进度款中扣除。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：如项目经理不履职或管理混乱、事故频出，经监理和发包人发文整改仍没有改变的，发包人认为该项目经理不称职，承包人须更换项目经理。如不更换的，发包人有权对承包人处合同价2%的罚金，罚金从进度款中扣除，并上报质量监督部门。。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  开工前七天   。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人主要施工管理人员因不称职，发包人要求调换而无正当理由拒绝撤换或未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金，处罚标准：技术负责人贰仟元/人•次(人民币)；专业工程师贰仟元/人•次(人民币)。 。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：  无    。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：技术负责人、专业工程师未经发包人书面同意不准擅自更换，擅自更换技术负责人处贰仟元/人•次(人民币)违约金；擅自更换专业工程师处贰仟元/人•次(人民币)违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人同意，技术负责人擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金贰仟人民币/人•次(人民币)；未经发包人同意，专业工程师擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金伍仟人民币/人•次(人民币)。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定 禁止分包的工程包括：本工程不允许分包。

主体结构、关键性工作的范围：地基基础工程；屋面浇筑工程；屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程；电气管线、给排水管道、设备安装等。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：  无   。

其他关于分包的约定： 无 。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：   无     。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：在竣工验收移交全部工程前，由承包人负责采取保护措施，并承担相关费用，发包方不要求移交时，由施工单位代为保管，保管费用由承包方负责。。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 是  。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人在收到成交通知书后，须在10日内以转账的形式向发包人提交合同价款的10%的履约担保。履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人签认并由监理人向承包人出具竣工报告之日止。

履约担保的有效期：履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人签认并由监理人向承包人出具工程接收证书之日止。如果承包人无法获得一份不带具体截止日期的担保，履约担保中应当有“变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款。

履约担保的退还

履约担保应在监理人向承包人颁发(出具)工程接收证书之日后28天内退还给承包人。发包人不承担承包人与履约担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：质量控制、进度控制、投资控制、安全施工管理、合同管理、信息管理及现场组织协调。

关于监理人的监理权限：按监理合同有关条款及国家地方建设监理有关规定的内容监督，但无权解除合同中承包人的义务。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：承包人向监理人免费提供办公室，并配备相应的桌、椅、空调、风扇、饮水机等设施，监理单位水电费用由承包人负责承担。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓名：；

职务：；

监理工程师执业资格证书号：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：；

关于监理人的其他约定：   无    。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）；

（2）；

（3）。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： 无 。

关于工程奖项的约定：  无   。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽或中间验收前24小时以书面形式通知发包人和监理工程师验收的内容、时间、地点，承包人准备验收记录单（最好是印制的表格）由双方签证。验收合格，承包人可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，双方商订时限内修改后按上述循序重新验收。

监理人不能按时进行检查时，应提前4小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按当地行政主管部门规定。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，承包人应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由承包人承担。承包人生活设施及施工场应自费配备消防设备，防止火灾发生。。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前七天

6.1.5 文明施工 合同当事人对文明施工的要求：安全防护、文明施工设施须按有关标准及制度执行。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：本合同价款已包含安全防护、文明施工措施费，使用要求：专款专用。具体按桂建质[2006]22号文《广西壮族自治区建筑工程安全防护、文明施工措施费及管理细则》和相关规定要求执行。。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：详见竞争性磋商文件中要求。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改 承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后七天内。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：自收到之日起七天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订 发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：自收到之日起七天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备 关于承包人提交工程开工报审表的期限： 合同签到后5天内  。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：       。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：       。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 三十 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  开工前七天，以书面形式交给承包人，双方现场进行交验。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： 无 。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误 因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：双方约定经监理工程师确认，工期相应顺延的情况：不可抗力的原因。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

- 承包人未按节点工期（或总工期）（含顺延工期）要求完成的，每延误一日按合同价款0.4‰向发包人支付违约金，此项违约金限额为合同价款的4%，误期时间从规定节点（或全部）工程竣工日期（含顺延工期）起直到节点（或全部）工程的移交竣工报告的批准日期之间的日数，发包人可以应向承包人支付的款项中扣除此项违约金或以其他方式收回此款。此项违约金的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同中约定的其他责任。

②、 承包人在收到发包人限时完工的书面通知并确认后，如因承包人原因限时内无法完工的，发包人有权将未完工程交其他施工单位完成，承包人无条件退场一切损失由承包人负责。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价的4%。

7.6 不利物质条件  不利物质条件的其他情形和有关约定：  无   。

7.7异常恶劣的气候条件  发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1） 暴雨级以上持续2天的大雨；

（2） 五十年一遇的洪水；

（3） 五十年一遇的持续2天的高温天气 。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励： 无 。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 由承包人承担 。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存 需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：主要材料涉及品种、款式、颜色等方面内容的，承包人应提交合格的材料样品送发包人选定。。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：

①承包人的临时用地（含项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复、临时用地的青苗补偿及地面附着物拆除等费用均由承包人负责，以上费用在磋商报价中综合考虑。

②承包人负责合同实施期间其合同段内临时交通道路（含场内外连接公共交通道路）和交通设施的修建、维修、养护和交通管理工作，并承担一切费用。

③承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供给发包人、监理工程师和其他合同段的承包人使用，如共同使用的路基损坏严重，发包人或监理工程师将负责通知有关承包人共同出资修复，若使用频率相差悬殊，则按比例分摊。。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 无 。

施工现场需要配备的试验设备： 无  。

施工现场需要具备的其他试验条件： 无  。

9.4 现场工艺试验  现场工艺试验的有关约定： 无  。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：设计变更、工程量清单漏（缺）或重复计算等。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则 关于变更估价的约定: 施工期内由于设计变更、工程量清单漏（缺）或重复计算等原因所造成合同价款的增加或减少在合同总价的±5%范围内的不予调整，超过或减少的费用在合同总价的±5%范围之外的按工程量清单中所填报的综合单价调整合同总价，具体按下列方法进行调整：

（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，则有定额的套定额计算（土石方除外），其中材料价格有信息价的按施工期间的信息价进行计算，无信息的按市场价；无定额可套的，由发包人、监理工程师、承包人根据市场价格协商。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改 。

发包人审批承包人合理化建议的期限： 发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 无 。

10.7 暂估价  暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定。

第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将竞争性磋商文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标预算控制价、招标上限控制价并委派评标委员会成员；

（3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价承包人或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。

第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人；（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：承包人按照第15.8.1项【依法必须招标的暂估价项目】约定的第1种方式确定暂估价项目。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 无 。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 不调整  。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同

综合单价包含的风险范围：承包人所填报的总价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，范围包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的应有风险、责任等。

风险费用的计算方法： 无 。

风险范围以外合同价格的调整方法：施工期内由于设计变更、工程量清单漏（缺）或重复计算等原因所造成合同价款的增加或减少在合同总价的±5%范围内的不予调整，超过或减少的费用在合同总价的±5%范围之外的按工程量清单中所填报的综合单价调整合同总价，具体按下列方法进行调整：

（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，则有定额的套定额计算（土石方除外），其中材料价格有信息价的按施工期间的信息价进行计算，无信息的按市场价；无定额可套的，由发包人、监理工程师、承包人根据市场价格协商。。

3、其他价格方式：  无   。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付预付款支付比例或金额： 无 。

预付款支付期限： 无 。

预付款扣回的方式： 无 。

12.2.2 预付款担保 承包人提交预付款担保的期限： 无 。

预付款担保的形式为： 无 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：工程量计算规则执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)或其适用的修订版本。除合同另有约定外，承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量。。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： 每月25日前 。

12.3.3单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：工程量清单所列的工程量，是作为承包人按合同履行其责任依据，实际施工中发生的工程量增加或减少影响承包人履行合同的责任，工程结算以招标时的工程量清单中的工程量为准。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： 无  。

12.4 工程进度款支付

12.4.1①合同内工程完成至工程量的50%时，施工单位才能开始申请支付进度款。申请进度款时，施工单位须提交一式叁份的工程量完成报告，并经监理、发包人等部门核准后10个工作日内按已完成工程量的50%支付工程进度款；②当工程全部完成并通过验收合格后，工程进度款支付到合同价款的85%；③当工程项目通过结算审计后，支付至工程项目结算价的97%，余下3%作为质保金，待质保期限满后半年内支付（无息）。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工验收报告经发包人认可后28工作日内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料（一式六份），双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。

竣工付款申请单应包括的内容：合同、施工图及会议纪要，设计变更资料，签证单及与投资变化有关的所有资料，发包人审核签章的竣工图（自收到之日起两个工作日返回承包人）。开工、竣工报告、竣工验收单，竞争性谈判文件及承包人商务标，财政部门审核合同外的预算或发包人预算部审核合同外的预算、结算书及计算底稿（含电子文档）。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人核实承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28工作日内进行核实，给予确认或者提出修改意见并按国家有关规定送相关部门审核。（如审计部门要求对本工程结算进行审核，则以审计部门审定的结算结果为最终结算造价）。

发包人完成竣工付款的期限： 在开具正式发票后10个工作日内支付 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 无 。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 详见工程质量保修书 。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：承包人未按照法律法规有关规定和合同约定履行质量保修义务的，发包人有权从质量保证金中扣留用于质量保修的各项支出。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式 质量保证金采用以下第 3 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：      ；

（2）      %的工程款；

（3）其他方式:按工程价款结算总额的3%预留工程质量保修金，待工程质量保修期满并把工程移交使用部门管理后再清算（无息）。

15.3.2 质量保证金的扣留 质量保证金的扣留采取以下第  （2） 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: 无。

关于质量保证金的补充约定：质量保修金返还的时间及金额：发包人在工程竣工验收合格之日起满一年后30天内全部返还。质量保证金的返还，并不能免除承包人按照合同约定应承担的质量保修责任和应履行的质量保修义务。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 详见工程质量保修书 。

15.4.3 修复通知 承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 按质量保修书的约定 。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形 发包人违约的其他情形： 无 。

16.1.2 发包人违约的责任 发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 工期相应顺延 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：每延误一日按合同价款0.4‰向承包人支付违约金，此项违约金限额为合同价款的4%，并支付应付款项的同期银行利息。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 无 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  无  。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 工期相应顺延 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期相应顺延 。

（7）其他： 无 。

16.1.3 因发包人违约解除合同 承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 15 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： 承包人有违反规定的，按规定给予处罚 。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人未按本合同通用条款第16.2.1（2）、（3）条内容完成的，承包人无条件返工处理，修复至工程质量要求并承担相关费用，并在发包人规定的时间内完成返工，否则发包人有权扣罚该分项工程10%的工程款作为处罚。

（2）承包人有本合同通用条款第16.2.1（6）条情形的，或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补的，发包人将扣除承包人全部质量保修金。

（3）承包人有本专用合同条款3.2、3.3条违约责任的，发包人有权扣除承包人的违约金。违约金金额均在承包人的履约保证金及计量支付款内扣除。监理人预先下发含有罚款意向的指令，如承包人不及时采取措施纠正，则在指令下达后十五天下发罚款通知书（不再陈述罚款理由）。承包人履约保证金被罚款后由发包人从最后一次计量支付时扣除相应金额补足履约保证金。承包人在合同期内，完成合同规定的全部工程，且质量合格，在本工程施工竣工验收后十五天内可申请返还全部或部分罚款，返还金额由监理人审核，发包人批准。罚款金额返还时不包括银行利息。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人有违反以下情况之一的，发包人有权解除合同，并没收其全部履约保证金。

(1)承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商订的进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误的；

(2)承包人违反本合同通用条款第3.5条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人，或私自将工程或工程的一部分分包出去的；

(3)未经监理人批准，承包人私自将已按磋商文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料撤离工地的；

(4)由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未采取有效措施赶上进度，造成工期延误的；

(5)承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的；

(6)合同签订之日起十五日内，承包人无法按合同规定及磋商文件的承诺进场经监理工程师认可的全部人员和机械的。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 无 。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：

（1）当地6级以上的破坏性地震；

（2）暴雨级以上的持续3天的大雨；

（3）5年以上未发生过的、持续5天的高温天气；

（4）10 级以上持续1天的大风；

（5）50 年以上未发生过，持续2天的低温天气；

（6）50 年以上未发生过的洪水；

（7）对上述几种形式，应以造成灾害和影响施工为准。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 30 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人应对其为本合同工程派遣或雇用的人员进行意外伤亡和人身事故保险并计入工程报价中，发包人不承担一切伤害赔偿和补偿以及与其有关的一切索赔、诉讼、损害赔偿、诉讼费、指控费及其它开支。。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人必须为施工现场从事施工的所有作业人员和管理人员办理意外伤害保险，并支付保险费。。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 承包人自行考虑  。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 无 。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 不同意 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：    。

选定争议评审员的期限：    。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  。

其他事项的约定：    。

20.3.2 争议评审小组的决定 合同当事人关于本项的约定：        。

20.4仲裁或诉讼  因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向    仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   发包人所在地  人民法院起诉。

附件1：工程质量保修书

发包人(全称)：

承包人(全称)：

为保证(项目名称)在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。

﹡二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

1、地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限;

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年;

3、供热及供冷系统为 2 个采暖期及供冷期；

4、电气管线、给排水管道、设备安装为 2 年；

5、装修工程为 2   年；

6、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为  2  年；

7、所有项目工程的质量保修期不少于 1 年；

8、在没有明文规定下，参照建设工程质量保修条例，双方协商为设计文件规定的该工程的合理使用年限内保修；

9、其他约定：设备按国家及厂家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于1年，终身维修。

三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内如除。

2、发生须紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等)，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、质量保修金的支付

本工程约定的工程质量保修金为工程价款结算总额的3%。

质量保修金银行利率为零。

五、质量保修金的返还

质量保修金发包人在应付款中扣出，待工程质量保修期满并把工程移交使用部门管理后，将质量保修金（不计利息）退回承包人。在保修期内承包人应按保修内容进行保修，若承包人接到发包人保修通知书在二天内未派人进行修理的，发包人则安排其它公司修理，在保修期内发生的修理费用由承包人负责或由发包人从保修金中扣除。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

发包人(公章)：	                          承包人(公章)：

法定代表人(签字)：	                      法定代表人(签字)：

年   月    日	                         年   月   日

- 第二卷 技术规范

- 一、工程建设地点的现场条件：

（一）现场自然条件

满足施工要求。

（二）现场施工条件

符合施工要求。

- 二、技术规范

本工程应该认真按照设计施工图纸、工程量清单的要求进行施工，同时也要严格执行国家现行行业验收标准、建筑工程和安装工程各专业相关的现行标准和技术规范。

- 第三卷  响应文件格式

- 第四章、资格审查部分

第五章、商务标

第六章、技术标

第四章 资格审查格式

响应文件

资格审查部分正/副本

项目名称：

项目编号：

供应商名称：（盖公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖印鉴）

供应商地址：

日     期：      年   月   日

目   录

一、法定代表人身份证明书原件及法定代表人有效的身份证正反面复印件………（页码）

二、授权委托书原件及授权委托人有效的身份证正反面复印件……………………（页码）

三、磋商人基本情况表，附有效的营业执照副本复印件、有效的组织机构代码证副本复印件（如三证合一的不用提供）、税务登记证副本复印件（如三证合一的不用提供）、有效的资质证书副本复印件、有效的安全生产许可证副本复印件………………………（页码）

四、拟投入的项目经理有效的注册建造师证复印件及其有效的安全生产考核合格证（建安B证）、2020年3-5月份在现任职单位依法缴纳社会保险的证明材料复印件…………………………………………………………………………………………（页码）

五、拟投入本项目主要管理人员情况表；………………………………………………（页码）

六、磋商保证金交纳证明复印件…………………………………………………………（页码）

七、无重大违法记录声明书原件…………………………………………………………（页码）

八、建设工程项目管理承诺书原件………………………………………………………（页码）

九、承诺书原件……………………………………………………………………………（页码）

十、按本竞争性磋商文件规定提交的其它资料（如中型、小型、微型企业证明材料等）…………………………………………………………………………………………（页码）

十一、企业近年获得的业绩和信誉情况（如有）………………………………………（页码）

- 一、法定代表人身份证明书及法定代表人身份证正反面复印件

法定代表人身份证明书（格式）

磋商人：

单位性质：

地址：

成立时间：   年   月  日

经营期限：

姓名：性别：

年龄：职务：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：（盖公章）

日期：   年    月    日

附注：如法定代表人亲自参加开标会议的，须在开标会上提供“法定代表人身份证明书”并同时提交工商行政管理部门核发的组织机构代码证书（已”三证合一”的，则提供营业执照副本）原件备查。

法定代表人身份证正反面复印件

- 二、授权委托书及授权委托人有效的身份证正反面复印件

授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我(姓名)系(供应商名称)的法定代表人，现授权委托(姓名)为我单位授权委托人，以本单位的名义参加   （代理公司名称） 代理的        （工程名称）               的磋商活动，授权委托人在磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权委托人无转委权。特此委托。

授权委托人：              性别：               年龄：

单位：                    部门：               职务：

身份证号码：

供应商：(盖公章)

法定代表人：(签字或盖印鉴)

日期：         年        月        日

附注：法定代表人不能亲自参加开标会议，由其授权委托人参加的，在开标会上须提供授权委托书及授权委托人身份证原件备查。

授权委托人有效的身份证正反面复印件

- 三、磋商人基本情况表，附有效的营业执照副本复印件、有效的组织机构代码证副本复印件（如三证合一的不用提供）、税务登记证副本复印件（如三证合一的不用提供）、有效的资质证书副本复印件、有效的安全生产许可证副本复印件

磋商人基本情况表

| 磋商人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 拟投入的项目经理有效的注册建造师证复印件及其有效的安全生产考核合格证（建安B证）、2020年3-5月份在现任职单位依法缴纳社会保险的证明材料复印件

- 拟投入本项目主要管理人员情况表

| 职务 | 姓名 | 职务 | 职称 | 拟任职务及资格经历 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、现 场 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 技术管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 施工管理 |  |  |  |  |

- 备注：需附上相关人员相应的从业资格证（执业证或上岗证书）复印件。

- 六、磋商保证金交纳证明复印件

注：开标时携带原件备查。

七、无重大违法记录声明书

（格式自拟）

- 八、建设工程项目管理承诺书原件

- （格式自拟）

- 承诺书

- （须对本项目的工期、工程质量进行承诺，并且符合本采购项目对工期、工程质量的要求）

- 十、按本竞争性磋商文件规定提交的其它资料

- （如中型、小型、微型企业证明材料等）

- 如为中型、小型、微型企业的请提供下列声明函及工信部颁发的中型、小型、微型企业证明材料（如不是中型、小型、微型企业的，不用提供下列声明函）：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加  （采购单位）  单位的项目   （项目名称）  采购活动，由本企业承担本工程。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章） ：

- 日期：

- 附：工信部门颁发的中型、小型、微型企业证明材料（加盖公章）。

- 十一、企业近年获得的业绩和信誉情况（如有）

- 注：（1）格式自拟

- （2）企业近年获得的业绩和信誉情况，本项仅为加分项，如有请提供；若不提供的，不作为否决投标的条件。

- （3）投标企业近年所获得的业绩情况，必须提供中标/成交通知书或施工合同复印件，否则不计分。

- （4）投标企业近年所获得的信誉情况，必须提供相关的证明资料复印件，否则不计分。

- 第五章 商务标格式

响应文件

商务标正/副本

项目名称：

项目编号：

供应商名称：（盖公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖印鉴）

供应商地址：

日     期：      年   月   日

- 一、磋商书

致：            （采购单位）               ：

1、根据已收到的   （工程名称） 的竞争性磋商文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》的规定，我单位经考察现场和研究上述工程竞争性磋商文件的磋商须知、合同条件、技术规范、图纸和其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）   元（￥     ）的总价，按上述合同条件、技术规范、图纸的条件承包来宾市妇幼保健院10KV双电源配电工程的施工、竣工和保修。

2、一旦我方成交，我方保证在签订合同后     个工作日内开工，     天（日历天）内竣工并移交整个工程，并保证工程质量     。

3、我方同意所递交的响应文件在“磋商须知”第13条规定的磋商有效期内有效，在此期间内我方的磋商有可能成交，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件将构成约束我们双方的合同。

5、我方在规定的时间内缴纳了人民币（大写）   元（￥     ）的磋商保证金。

6、一旦我方成交，我方保证    个工作日内提交合同履约保证金    %   。

供应商：（盖公章）

单 位 地 址：

法定代表人：（签字或盖印鉴）

日      期：        年    月    日

- 二、磋商报价汇总表

币种：人民币

| 序号 | 费用名称 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 来宾市妇幼保健院10KV双电源配电工程 |  |  |
| 磋商报价汇总：大写 （小写￥：） |  |  |  |

供应商：（盖公章）

法定代表人或委托代理：（签字或盖印鉴）

日期：    年   月   日

- 三、工程量清单报价有关资料

(由供应商按广西壮族自治区现行的定额和《建设工程工程量清单计价规范》、《建设工程工程量清单计价规范》(广西壮族自治区实施细则自行编制)

1、说明：供应商的已标价工程量清单需按第七章“工程量清单”中的相关清单表格格式编制。构成合同文件的已标价工程量清单包括第七章“工程量清单”有关工程量清单、磋商报价以及其他说明的内容。

2、工程量清单报价有关资料必须逐页加盖单位公章。

- 第六章 技术标格式

响应文件

技术标正/副本

工程名称：

项目编号：

供应商名称：（盖公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖印鉴）

供应商地址：

日     期：      年   月   日

二、施工组织设计

施工方案或施工组织设计部份包括下列内容:

（一）施工方案或施工组织设计

磋商单位应递交完整的施工方案或施工组织设计，说明各分部分项工程的施工方法和布置。

（二）计划开、竣工日期和施工进度表

磋商单位应提交计划施工进度表，说明按竞争性磋商文件要求的工期进行施工的进度。

（三）劳动力计划表

磋商单位应按所列格式提交包括分包人在内的估什的劳动力计划表。本计划表是以每班八小时工作制为基础。

单位：人

| 工种、级别 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 第四卷  图纸及工程量清单

- 第七章

- 工程量清单及施工图纸（另册）

- 评标方法

- 评 标 办 法

一、评标原则

(一) 评委构成：本招标采购项目的评委由3人（含3人）以上单数组成，其中业主代表不能超过1人，评标委员会中的招标人代表应具备评标专家资格或符合“本单位职工且具有相关专业中级职称满5年或者同等专业水平”等条件。专家评委从法定的专家库中随机抽取产生。

评标委员会成员分商务标评委和技术标两类，其中技术标评委不得少于成员总数的三分之二。评委进行技术标评审时，对投标文件技术标部分各分项进行独立打分。

（二）评标依据：评标委员会以采购文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、资格审查等三个方面内容按百分制打分，其中：价格分50分；技术分30分；企业信誉业绩分20分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

二、评标办法

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

1、价格分…………………………………………………………………………………………50分

（1）以进入评标的最低的评标报价为50分。

按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），对小型和微型企业的产品（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准）投标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-6%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业产品的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。注：如为中小企业的，需提供“中小企业声明函”及相关证明材料复印件（工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部等部门下发的证明材料，原件备查）经评委认可或核查属实后方可给予价格扣除。

最低投标人评标报价金额

（2）投标人价格分 =                                      ×50分

投标人评标报价金额

- 技术分………………………………………………………………………………………30分

- 项目管理机构                                                                5分

- 主要结合投标人提供的总体实施方案是否能够满足本项目的总体建设要求，各目标切实是否可行，科学合理进行评定

（2）施工组织设计--主要施工方法                                                    5分

各主要分部施工方法符合项目实际，须有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全

- （3）施工组织设计--拟投入的主要物资计划                                           5分

- 投入的施工材料有详细的组织计划且计划周密，数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要。

（4）施工组织设计--劳动力安排计划                                                 5分

各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入合理，满足施工需要。

（5）施工组织设计--确保工程质量的技术组织措施                                      5分

应有专门的质量技术管理班和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序应有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。

（6）施工组织设计--确保工期的技术组织措施                                          5分

在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当。有控制工期的施工进度计划。应有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制完善，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。

3、企业信誉业绩分……………………………………………………………………………20分

（1）企业业绩分：投标人自2017年8月1日起至投标截止日止已完成造价100万元及以上的10KV及以下电力工程的施工，每有1个项目得1分，满分15分。必须提供中标/成交通知书或施工合同复印件，否则不计分。

（2）信誉奖分：投标人2017年8月1日以来获得有关行政机关部门颁发的重合同守信用企业或纳税先进企业或诚信单位等企业生产经营相关的奖项（必须提供有效证明材料，否则不计分），每有一项加1分。满分5分。

（三）综合得分=1+2+3

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据得分由高到低排列次序(得分相同时，以投标报价由低到高排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列)并推荐中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人。