广西汇海工程项目管理咨询有限公司

竞争性磋商采购文件

项目名称：2020年县本级专项扶贫资金（扶贫办实施部分-福利镇、麦岭镇、白沙镇）

项目编号：FCZC2020-C2-230093-GXHH

采 购 单 位： 富川瑶族自治县扶贫开发办公室

采 购 代 理 机 构：广西汇海工程项目管理咨询有限公司

目    录

第一章  竞争性磋商公告..............................4

第二章  磋商须知及前附表.................. ... .....6

第三章  项目需求和说明..............................12

第四章  评审方法.............. .....................14

第五章  合同格式.................. .................17

第六章  竞争性磋商响应文件格式......................47

- 第一章  竞争性磋商公告

广西汇海工程项目管理咨询有限公司关于2020年县本级专项扶贫资金（扶贫办实施部分-福利镇、麦岭镇、白沙镇）

（FCZC2020-C2-230093-GXHH）竞争性磋商公告

项目概况：

2020年县本级专项扶贫资金（扶贫办实施部分-福利镇、麦岭镇、白沙镇）的潜在供应商应在广西贺州市富川瑶族自治县新汪路富兴果蔬三楼获取《竞争性磋商文件》，并于2020年08月05日上午11时00分（北京时间）前提交《响应文件》。

一、项目基本情况：

1.项目编号：FCZC2020-C2-230093-GXHH

2.项目名称：2020年县本级专项扶贫资金（扶贫办实施部分-福利镇、麦岭镇、白沙镇）

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：人民币壹佰零壹万陆仟零壹拾柒元柒角叁分（￥1016017.73）

5.建设内容：

（1）白沙镇平江村委干别至荆早边界道路硬化，平整场地等；麦岭镇三民村委高桥至周塘岩高桥水渠建设等；福利镇花坪村委老学校路口至柏油路道路硬化等。

（2）质量要求：达到合格标准

具体建设内容详见竞争性磋商采购文件及经财政投资评审工程量清单的全部内容。

6.合同履行期限：

（1）计划工期：60日历天。

7.是否接受联合体投标：不接受。

二、竞争性磋商供应商的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展暂行办法（财库[2011]181号）》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）》、《关于促进残疾人就业采购政策的通知（财库[2017]141号）》文件指导精神：对小型和微型企业（监狱企业（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）、残疾人福利性单位均视为小型和微型企业）。

3、本项目的特定资格要求：

（1）1.具有国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具有独立法人资格，具备市政公用工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质的施工企业。拟投入的项目经理须具备市政工程专业二级（含以上级）注册建造师执业资格，持有有效的B类安全生产考核合格证。

（2）竞争性磋商供应商不得为失信（黑名单）被执行人（以①信用中国（网址www.creditchina.gov.cn）的查询结果，或②中国执行信息公开网（网址http：//zxgk.court.gov.cn/）的查询结果为准；①、②两样视其竞争性磋商供应商性质不同分别核验，竞争性磋商供应商具备“独立法人”资格时以“①项途经”核验，其余情况以“②项途经”核验）。

（3）竞争性磋商供应商不得为政府采购严重违法失信行为记录名单（以中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的查询结果为准）。

三、获取《竞争性磋商文件》：

1.时间：发布公告之日起至2020年07月31日，每天上午8时30分至11时30分，下午3时30分至5时30分（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：广西汇海工程项目管理咨询有限公司（广西贺州市富川瑶族自治县新汪路富兴果蔬三楼）

3.方式：现场报名。报名同时发售《竞争性磋商文件》，不报名或报名不通过的单位无竞标资格。凡有意参加竞标者，潜在竞争性磋商供应商的法定代表人（本人“居民二代身份证”原件）或其授权委托代理人（必须是本单位人员，持《法人授权委托书》原件、本人“居民二代身份证”原件）携带以下资料在广西汇海工程项目管理咨询有限公司【地址：广西贺州市富川瑶族自治县新汪路富兴果蔬三楼，电话：19197962601】进行实地现场报名并购买《竞争性磋商文件》：①企业营业执照副本复印件【企业税务登记证副本复印件（若企业已办理“三证合一”则不再另外提供）】、②企业法定代表人“居民二代身份证”复印件。以上所有资料要求复印件并须加盖供应商单位公章，报名后留下存档。

4.售价：人民币300.00元/套，不含其它技术资料费用，售后不退。

四、《响应文件》提交：

1.截止时间：2020年08月05日上午11时00分（北京时间）

2.地点：富川瑶族自治县建筑市场交易中心（富川瑶族自治县富阳镇凤凰路85号2楼会议室）

3.其他：逾期送达的或者未送达指定地点的《响应文件》，采购人不予受理，采购代理机构将拒收。

五、开启：

1.时间：2020年08月05日上午11时00分（北京时间）

2.地点：富川瑶族自治县建筑市场交易中心（富川瑶族自治县富阳镇凤凰路85号2楼会议室）

六、发布公告的媒介和期限：

本次《竞争性磋商公告》同时在广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）、采购与招标网（https：//www.chinabidding.cn/）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）发布，公告期限为发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜：

1.评标办法和评标标准：综合评标价法。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1.监督部门信息

名称：富川瑶族自治县财政局政府采购管理办公室

地址：富川瑶族自治县富阳镇财源路1号

联系方式：0774-7882324

2.采购人信息

1、采购人：富川瑶族自治县扶贫开发办公室

地	址：富川瑶族自治县园区大厦三楼

联系人及联系电话：义工/0774-7890055

3.采购代理机构信息

名称：广西汇海工程项目管理咨询有限公司

地址：广西贺州市富川瑶族自治县新汪路富兴果蔬三楼

联系方式：19197962601

4.项目联系方式（竞标供应商如对项目有疑议的，应先向下述组织本项目采购活动的具体工作人员联系）

项目联系人：毛工

电话：19197962601

日期：2020年07月25日

- 第二章  磋商须知及前附表

磋商须知前附表

| 序号 | 详细内容 |
| --- | --- |
| 采购人 | 名称：2020年县本级专项扶贫资金（扶贫办实施部分-福利镇、麦岭镇、白沙镇） 地址:富川瑶族自治县福利镇、麦岭镇、白沙镇 联系人：义工 电话/传真：0774-7890055 |
| 采购代理机构 | 名称：广西汇海工程项目管理咨询有限公司 地址：广西贺州市富川瑶族自治县新汪路富兴果蔬三楼 联系人：毛工 电话：19197962601 |
| 采购项目名称 | 2020年县本级专项扶贫资金（扶贫办实施部分-福利镇、麦岭镇、白沙镇） |
| 项目采购编号 | FCZC2020-C2-230093-GXHH |
| 建设地点 | 分别位于富川瑶族自治县福利镇、麦岭镇、白沙镇 |
| 资金来源及到位情况 | 一般财政资金，项目出资比例为100%，资金已落实。 |
| 采购内容 | 白沙镇平江村委干别至荆早边界道路硬化，平整场地；麦岭镇三民村委高桥至周塘岩高桥水渠建设；福利镇花坪村委老学校路口至柏油路道路硬化等，具体建设内容详见竞争性磋商采购文件及经财政投资评审工程量清单的全部内容。 |
| 要求工期 | 计划开工日期以开工令为准，施工总工期为60日历天。 |
| 质量要求 | 合格 |
| 竞争性磋商供应商 资质条件、能力、 诚信要求 | 资质条件：具有国内注册（指按国家有关规定要求注册的）,具备市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 财务要求：磋商供应商截止之日前半年内供应商连续三个月依法纳税或依法免税证明材料 业绩要求：无。 诚信要求： （1）根据最高人民法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）规定，竞争性磋商供应商不得为失信被执行人（以评标阶段通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的结果为准）。 （2）根据《广西壮族自治区建筑市场主体“黑名单”管理办法（试行）》（桂建发[2018]5号）规定，竞争性磋商供应商、拟派项目经理不得为建筑市场主体“黑名单”（以评标阶段通过“广西建筑市场监管与诚信信息一体化平台”查询的结果为准）。 项目经理资格：拟投入的项目经理须具备市政工程专业二级（含以上级）注册建造师执业资格，持有有效的B类安全生产考核合格证。 专职安全员要求：具备有效的《安全生产考核合格证书（C类）》，人数符合住房和城乡建设部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法（建质〔2008〕91号）》的规定不少于1人。 其他要求： 1.竞争性磋商供应商具有有效的《安全生产许可证》。 2.法人代表、建造师和安全员取得有效的《安全生产考核合格证》。 |
| 是否接受联合体竞标 | 不接受 |
| 踏勘现场 | 不组织，由竞争性磋商供应商根据自身需求自行踏勘现场，但踏勘现场发生的费用及安全责任由其自行承担。 |
| 竞标预备会 | 不召开 |
| 分包 | 不允许 |
| 偏离 | 不允许 |
| 竞标有效期 | 60天 |
| 竞标保证金 | 1、磋商保证金（人民币）：壹万伍仟元整 （￥15000.00元）（须足额交纳）。 2、磋商保证金应在磋商有效期内保持有效。 3、磋商供应商须按规定提交磋商保证金。否则，其磋商响应无效。 4、保证金交纳形式：磋商供应商应于提交响应文件截止时间前（以到帐为准）将磋商保证金以电汇、转帐等非现金形式交至以下账户。 开户名称：广西汇海工程项目管理咨询有限公司贺州分公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司贺州分行 银行帐号：45050164740100000987 5、保证金的退还：未成交单位的保证金，5个工作日内通过系统原路退回；成交单位的磋商保证金自收到签订的成交合同后3 个工作日内通过系统原路退回。 6、磋商供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还： （1）磋商供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的； （2）磋商供应商在磋商响应文件中提供虚假材料的； （3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的； （4）磋商供应商与采购人、其他磋商供应商或者采购代理机构恶意串通的； （5）其他严重扰乱政府采购程序的。 |
| 包装、密封 | 竞争性磋商响应文件份数：正本一份，副本叁份。 |
| 竞标截止时间 | 响应文件递交截止时间：2020年08月05日上午11时00分 地点：富川瑶族自治县建筑市场交易中心(富川瑶族自治县富阳镇凤凰路85号2楼会议室) |
| 开标会议时间 和地点 | 时间：2020年08月05日上午11时00分 地点：富川瑶族自治县建筑市场交易中心(富川瑶族自治县富阳镇凤凰路85号2楼会议室) 竞标人代表出席开标会: 采购人邀请所有竞标人的法定代表人（或其委托代理人）参加开标会。竞标人的法定代表人或其委托代理人应当按时参加开标会，并在开标程序前，向采购人提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书原件，出示本人身份证原件，以证明其出席，竞标人还需出示竞标保证金交纳凭证（存款回联、电汇单）原件或复印件（加盖公章）、开户许可证复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）及竞标文件要求携带的原件或复印件。以上资料不齐全者，采购人将拒绝其竞标人竞标。 |
| 磋商小组 （评标委员会） 的组建与授权 | 磋商小组（评标委员会）构成：3人，其中采购人代表1人，专家2人。 评标专家确定方式：随机抽取确定。 是否授权磋商小组（评标委员会）确定拟成交供应商：是。 |
| 评标方式 | 综合评分法 |
| 本项目控制价 | 人民币壹佰零壹万陆仟零壹拾柒元柒角叁分（￥1016017.73） |
| 成交单位 相关费用 | - 本项目采购代理服务费按代理合同约定由成交（中标）人支付。根据国家计委《采购代理服务收费管理暂行办法》（计价格［2002］1980号）以及国家发展和改革委员会办公厅《关于采购代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)的规定，收费标准以成交价为计算基数，按差额定率累进法计取，即100万元以下—1.0%，100—500万元—0.7%。由成交（中标）人领取中标通知书时一次性向采购代理机构交纳。 - 根据国家发改办价格[2003]857号文件有关精神，约定采购代理服务费由成交人支付。竞标人应将本项目的开、评标会议发生的各项评审费用部分费用综合考虑在竞标报价中。 |
|  | 说明：本竞争性磋商采购文件中时间单位“日”除另有说明外，均表示日历日。 |

磋 商 须 知

一、（总则）

1、工程说明

1.1本采购工程项目，具体说明详见磋商须知前附表。

1.2本采购工程按照有关法律、法规及规章的规定，现通过竞争性磋商采购方式选定承包人。

- 2、采购范围及工期

2.1本采购工程项目的范围详见前附表。

2.2本采购工程项目的工期要求详见前附表。

- 3、资金来源

3.1本采购工程项目资金来源详见前附表，其中部分资金用于本工程项目施工合同项下的合格支付。

4、合格的磋商供应商

4.1磋商供应商资质等级要求详见前附表。

4.2本采购工程项目采用前附表所述的资格审查方式确定合格的磋商供应商。

5、踏勘现场

5.1本采购工程项目不统一组织踏勘现场。

5.2磋商供应商自行踏勘现场发生的费用自理。

5.3除采购人的原因外，磋商供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

5.4采购人在自行踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供磋商供应商在编制响应文件时参考，采购人不对磋商供应商据此作出的判断和决策负责。

6、磋商费用

6.1磋商供应商应承担其参加本采购活动自身发生的费用。

- 竞争性磋商文件

7、竞争性磋商文件的组成

竞争性磋商文件包括下列内容：

竞争公告

- 竞争人须知及前附表

- 合同条款及格式

- 工程技术标准及规范

- 资格审查部分

- 商务标格式

- 技术标格式

- 评标办法

第八章 图纸和工程量清单（另附）

7.1除须知内容外，采购人在提交响应文件截止时间前，以书面形式发出的对采购文件的澄清或修改内容，均为采购文件的组成部分，对采购人和磋商供应商起约束作用。

7.2磋商供应商获取采购文件后，应仔细检查采购文件的所有内容，如有残缺等问题应于获得采购文件之日起 3 个工作日内向采购代理机构提出，否则，由此引起的损失由磋商供应商自己承担。磋商供应商同时应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若磋商供应商的响应文件没有按采购文件要求提交全部资料，或响应文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由磋商供应商自行承担，并根据有关条款规定，该磋商有可能被采购人拒绝。

8、采购文件的澄清

8.1磋商供应商若对采购文件有任何疑问，应于提交响应文件截止时间3个工作日前以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构将以书面形式予以解答，答复将发送给所有获得采购文件的磋商供应商。该答复作为采购文件的组成部分，具有约束作用。

9、采购文件的修改

9.1采购文件发出后，在提交响应文件截止 3 个工作日前，采购人可对采购文件进行必要的澄清或修改。

9.2采购文件的修改以书面形式发送给所有获得采购文件的磋商供应商。磋商供应商在收到该修改文件后，应立即以书面形式予以确认。采购文件的修改内容作为采购文件的组成部分，具有约束作用。

9.3采购文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当采购文件、采购文件的澄清、修改、补充在同一内容上表述不一致时，以发出时间排序最后的书面文件为准。

9.4为使磋商供应商在编制响应文件时有充分的时间对采购文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，采购人可酌情延长提交响应文件的截止时间，具体时间在采购文件的修改、补充等通知中予以明确。

- 竞标报价说明

10、竞标价格及依据

10.1 竞标报价

10.1.1本工程竞标报价采用工程量清单报价。工程量按实际结算。供应商应就本项目作完整唯一报价。

10.1.2本工程采用固定综合单价承包，竞标报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。供应商工程量清单中原有项目的工程量无论增减多少，均按原单价结算，承包人必须按发包人的指令完成施工，不得以任何理由拒绝，否则视为违约，供应商应在报价中考虑由工程量变化带来的风险。

10.1.3供应商所填报的各项综合单价中的各种材料单价及综合单价，在合同实施期间不因市场价格变化因素而变动,供应商所填报的单价及综合单价在合同实施期间在任何情况下不再作调整（工程变更、本工程约定的材料价格风险及政策性调整除外），供应商在报价时应考虑各种风险因素和自己的承受能力。

10.1.4本合同实施期间因设计变更引起工程项目、工程量变化的，其工程量按实际发生并经监理工程师及发包人签证认可，变更合同价款按下列方法进行：

（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，则有定额的套定额计算（土石方除外），执行本工程竞标报价的计算及结算依据并乘以下浮系数（成交价/工程预算控制价）计算，其中材料价格有信息价的按施工期间的信息价进行计算，无信息的按市场价；新增项目无定额可套的，由发包人、承包人及监理根据市场价格协商确定。

本工程最终结算以财政审计部门审定为准。

10.2竞标价格计算依据：

10.2.1设计图纸及相关标准、规范、技术资料、(1) 《建设工程工程量清单计价规范》((GB50500-2013) ;(2)《广 西壮族自治区建筑工程消耗量定额》(2014 年版);(3)2015 年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》;(4)人工费及有关费率按桂建标[2018]19 号文《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》计取;(5)业主提供的图纸及预算文件等资料。(6)信息价参考2020 年第 9 期《崇左市建设造价信息》，信息价未刊登的，参考市场询价。

10.2.2本工程按碎石砼骨料；混凝土：现场搅拌。

10.2.3业主不提供取土点、弃土点，有关土石方挖、填、弃的超运均以包干形式考虑在相关单价， 以总价包干。土石方按市场报价，土石方运距由供应商按所能承受能力自行考虑。结算时不对运距进行费用签证。

10.2.4根据相关规定，竞标报价中含建安劳保费。

10.2.5本工程安全文明施工费的费用，按行业相关规定执行，作为不可竞争措施费单列，否则作废标处理。

10.2.6本工程各种费率按最低值计算，土方工程的外运土方及取土不另行考虑运距；施工期间的水电费由施工方承担。

10.2.7本项目采用多次报价方式，作最终报价时采购人将书面告知各供应商，供应商的最终报价如有变动，则必须以完整的工程量清单报价表的格式（按磋商文件中的相关规定签字盖章）编制提交，供应商须提前做好相关准备并按时递交最终报价文件，否则按竞标无效处理。

10.3竞标货币

响应文件中的报价全部采用人民币表示。

- 响应文件的编制

11、响应文件的语言及计量单位

11.1响应文件和与磋商有关的所有文件均应使用中文。

11.2除工程规范另有规定外，响应文件使用的计量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

12、响应文件的组成

12.1供应商的响应文件应包括下列内容：

12.1.1资格审查部分(以下材料均盖供应商公章,否则竞标无效。)

（1）磋商保证金缴纳证明复印件

（2）法定代表人授权书原件，委托代理时必须提供

（3）法定代表人身份证明复印件

（4）营业执照复印件

（5）信用记录网站、中国政府采购网查询结果及信用声明函

（6）磋商供应商截止之日前半年内供应商连续三个月依法纳税或依法免税证明

（7）磋商供应商截止之日前半年内供应商连续三个月依法缴纳或依法免缴社保费证明

（8）磋商单位有效的市政公用工程施工总承包三级（含以上）证书复印件和安全生产许可证证书复印件

（9）拟派项目经理具市政工程专业二级注册建造师证书复印件、有效安全生产考核（B类）证书复印件，项目经理是无在建、无已中标未开工、无已列为其他项目中标候选人第一名的建造师承诺书

（10）专职安全员有效的安全生产考核合格证书（C类）复印件

12.1.2商务标

- 磋商函；

- 磋商报价表；

- 工程量清单报价有关资料。

- 供应商对竞争性磋商文件要求的响应性内容的承诺。

12.1.3技术标

- 项目管理机构配备情况

①拟投入本项目施工管理人员表

②项目管理机构配备情况辅助说明资料。

- 施工组织设计

- 磋商供应商项目类似业绩和信誉

①、竞争性磋商供应商考核期内信誉实力一览表；

②、磋商供应商通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证，

（6）按本竞争性磋商文件规定提交的其它资料。

13、竞标有效期

13.1响应文件在竞标须知前附表规定的有效期内有效。

13.2在原定竞标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以书面形式向供应商提出延长竞标有效期的要求。供应商须以书面形式予以答复，供应商可以拒绝这种要求而不被没收磋商保证金。同意延长竞标有效期的供应商不允许修改其响应文件，但需要相应地延长磋商保证金的有效期，在延长期内本须知第 14 条的规定仍然适用。

14、磋商保证金

14.1磋商保证金应用人民币。金额按供应商须知前附表第 6 项规定。

14.2交款方式：转帐、电汇等形式，其他形式认定为无效。退款方式：转帐方式。

14.3若采用转帐、电汇方式的供应商应按供应商须知前附表第 6 项中明确的开户名称、开户银行、账号提交磋商保证金，并确保其按供应商须知前附表第 6 项规定时间前递交，并将账单复印件按要求放入响应文件中或另行密封与标记，原件备查。到规定时间止，若供应商未按规定递交磋商保证金， 则取消其参加本项目竞标资格。

14.4供应商采用银行转账、电汇形式递交磋商保证金的，磋商保证金必须从供应商银行账户转出到指定银行账户，否则视为无效磋商保证金。

14.5对未按本文件要求交纳磋商保证金的投标文件，采购代理机构将视其为不响应投标条件而予以拒绝。

14.6未成交供应商的磋商保证金，将在成交通知书发出之日起 5 个工作日内予以退还，不计利息。成交人的磋商保证金将在采购合同签订后 5 个工作日内予以退还，不计利息。

15、勘察现场和竞标答疑

15.1采购人向供应商提供的有关施工现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

15.2供应商提出的与竞标有关的任何问题须在收到竞争性磋商文件和图纸后 2 天内，以书面形式送达采购代理机构，采购代理机构将通过“补遗文件”的形式予以答复。如果供应商在规定的时间内提出的问题未得到采购代理机构的书面解答的，应立即以书面形式报告同级政府采购监督管理部门，否则，将视为提出的问题不再需要答复。

15.3采购补遗文件包括所有问题和答复，将迅速提供给所有获得竞争性磋商文件的供应商。供应商须在前附表第 8 项所列的时间内领取采购补遗文件。

16、响应文件的份数和签署

16.1供应商按本须知的规定，编制一份响应文件“正本”和三份“副本”。响应文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

16.2响应文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，由供应商法定代表人或被授权人亲自签署并加盖法人单位公章。

16.3全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购人指示进行的，或者是供应商造成的必须修改的错误，但修改处应由响应文件签字人签字证明并加盖印鉴，否则修改无效。

16.4本竞争性磋商文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。

- 响应文件的递交

17、响应文件的密封、装订与标志

17.1响应文件均要包括资格审查部分、商务标和技术标文件（含“正本”和“副本”）两部分。

17.2响应文件的装订要求：响应文件的资格审查部分、商务标和技术标文件合并装订成一册，其中正本一份，副本三份，并在每个文本封面上标明“正本”或“副本”。

17.3响应文件的密封要求：磋商供应商应尽量将正、副本一并装入一个文件袋中进行包装，同时加以密封，并在封贴处密封签章（公章、密封章、法定代表人或委托代理人签字均可）。

17.4响应文件的信封上应写明：

1）项目编号；

2）项目名称；

3）供应商名称；

4）XXXX年XX月XX日之前不得启封

18、竞标截止期

18.1供应商应在前附表第 12项规定的日期和时间之前将响应文件递交至富川瑶族自治县建筑市场交易中心(富川瑶族自治县富阳镇凤凰路85号2楼会议室)由广西汇海工程项目管理咨询有限公司工作人员签收，凡逾期送达的响应文件将视为无效响应文件处理。

18.2采购代理机构可以按本须知第 5 条规定以补充通知方式，酌情延长递交响应文件的截止日期。在上述情况下，采购代理机构与供应商在竞标日截止期以前拥有的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的竞标截止日期。

18.3采购代理机构在竞标截止期以后收到的响应文件将予以拒绝，并原封退给供应商。

19、响应文件的撤回

19.1供应商可以在递交响应文件以后，在规定的竞标截止时间之前，以书面形式向采购代理机构递交撤回其响应文件的通知。

19.2供应商的撤回通知，应按本须知第 17 条规定编制、密封、标志和递交（在内层包封标明 “撤回”字样）。

19.3根据本须知第 14 条的规定，在竞标有效期内，供应商不能撤回响应文件，否则其磋商保证金将被没收。

- 评标

20、评标内容的保密

20.1开标后，直到宣布授予成交人通知书为止，凡属于审查、澄清、评价和比较竞标的有关资料及有关授予合同的信息，都不应向供应商或与评标无关的其他人泄露。

20.2在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人和磋商小组成员施加影响的任何行为，都将导致被取消竞标资格。

21、资格审查

21.1本工程采用资格后审的方式进行资格审查，参加本次竞标的单位均要通过资格后审才能获得竞标资格。

21.2资格审查内容为按本须知第 12.1.1 条款审核，上述内容任何一项不满足或无效均会被视为资格审查不合格。

21.3资格审查过程中，磋商小组对供应商资格有疑问的，有权要求供应商提供有关证件的原件核对，如供应商无法在规定时间内（不超过两小时）提供原件核对或原件与复印件不一致的，将判定为资格审查不合格，作无效竞标处理。

22、响应文件的符合性鉴定

22.1在磋商之后详细评标之前，磋商小组将首先审定每份响应文件是否在实质上响应了竞争性磋商文件的要求。

22.2就本条款而言，实质上响应要求的响应文件，应该与竞争性磋商文件的所规定的工程发包范围、质量标准及运用产生实质性影响；或者对合同中规定的采购人的权利及供应商的责任造成实质性限制。

23、磋商

23.1磋商小组确认竞争性磋商文件。

23.2磋商小组对竞标资格条件及响应文件进行评审，并从符合竞争性磋商文件规定的相应资格条件及实质性响应的供应商名单中确定不少于 3 家的供应商参加谈判。

资格条件不符合的供应商或未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

23.3谈判

23.3.1磋商小组按须知前附表规定的磋商顺序，集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。符合磋商资格的供应商未在规定时间内参加磋商的，视同放弃参加磋商权利，其响应文件作无效处理。

23.3.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

23.3.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

23.3.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书，供应商为自然人的， 应当由本人签字并附身份证明。参加谈判的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同放弃提交权利，其响应文件作无效处理。

23.3.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

23.3.6采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。

23.3.7磋商小组一致确定响应供应商符合谈判文件要求的，按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。第一轮谈判磋商小组未能确定成交候选人的，对谈判文件修正后进行第二轮谈判，以此类推。

23.4最后报价

本项目采用多次报价方式，作最终报价时磋商小组将书面告知参与谈判的供应商，各供应商的最终报价文件必须以工程量清单报价表的格式编制，不得以总价下浮的方式做最终报价，否则，作无效标处理。各供应商必须提前做好相关准备并按时递交最终报价文件，最终报价高于采购预算控制价的响应文件作无效标处理。

23.4.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，磋商小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价有效的供应商不得少于 2 家。

23.4.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

23.4.3属于市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为 2 家。

23.4.4根据财库【2015】124 号《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式有关问题的通知》的规定，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 1 家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

23.4.5最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

23.4.6已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构将退还退出谈判的供应商的保证金。

23.4.7小型和微型企业最终报价扣除计算。

按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号），响应供应商认定为小型和微型企业（以响应文件提供的符合规定的有关证明材料为准）且所投产品均为小型和微型企业产品的，对最后报价给予 6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=最终报价×（1-6%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体竞标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体最终报价给予 2%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=最终报价×

（1-2%）；除上述情况外，评标报价=最终报价。

按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号） 之规定，监狱企业视同小型、微型企业。

按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

23.5响应供应商的报价均超过了政府采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得财政部门批准。

23.6在谈判过程中出现其它情况

23.6.1在谈判过程中出现法律法规和谈判文件均没有明确规定的情形时，由磋商小组现场协商解决，协商不一致的，由全体磋商小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

23.6.2在评标过程中，“磋商小组”发现供应商的报价明显低于其个别成本的，应当要求供应商做出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由“磋商小组” 认定该供应商以低于成本报价竞标(只有在三分之二以上评委认为最低竞标报价为低于成本价时，才能废除最低竞标报价人资格)，报价严重不平衡、不合理，其竞标应作废标处理。

23.7响应文件有下列情况之一者将视为竞标无效：

23.7.1响应文件未按竞争性磋商文件的规定进行装订、密封；

23.7.2供应商法定代表人或其授权委托人未签字；

23.7.3供应商未加盖单位公章；

23.7.4未按规定的格式填写或者字迹模糊、辨认不清；

23.7.5供应商未按竞争性磋商文件的规定递交磋商保证金的；

23.7.6供应商法定代表人或授权代表未按时参加开标会议的；

23.7.7开标会上供应商未能按采购文件要求提交资格证件的；

23.7.8竞标截止时间以后送达的响应文件；

23.7.9响应文件内容不真实；

23.7.10响应文件不满足供应商最低资质等级、营业执照和项目经理要求；

23.7.11不符合法律法规的。

23.8商务标有下列情况之一者将视为竞标无效处理：

23.8.1供应商采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行竞标报价的；

23.8.2安全文明施工费和规费、税金不按规定报价的；

23.8.3供应商已标价工程量清单的项目编码、计量单位、工程量任何一处与工程量清单不一致的；

23.8.4供应商已标价工程量清单的项目名称或项目特征与工程量清单不一致，磋商小组要求澄清、说明或补正，但供应商拒绝澄清、说明或补正的；

23.8.5竞标函中的报价与已标价的工程量清单汇总表不一致的；

23.8.6设有暂估价、暂列金额的，竞标时未按工程量清单给出的暂估价总价、暂列金额总价计入竞标总报价中的。

23.9特别说明：

23.9.1供应商竞标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商竞标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

23.9.2供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

23.9.3供应商在竞标活动中提供任何虚假材料,其竞标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第 49 条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

23.9.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

23.9.5有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的 IP 地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或竞标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

23.9.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其竞标文件或者响应文件：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改竞标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等竞标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位 或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

24.9.7 关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加竞标。

23.10在对供应商资格审查时进行信用查询

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。

查询起止时间：首次提交响应文件截止时间前

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则： 对在“ 信用中国” 网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)中列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。

24、响应文件的澄清

为了有助于响应文件的审查、评价和比较，磋商小组可以个别地要求供应商澄清其响应文件。有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行。

25、错误的修正

25.1磋商小组将对确定为实质上响应竞争性磋商文件要求的响应文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正错误的原则如下：

25.2如果用阿拉伯数字表示的数额与用汉语文字表示的数额（人民币大写）不一致时，以汉语文字数额（人民币大写）为准。

25.3当单价与工程量的乘积与合价之间不一致时，以标出的单价为准。除非磋商小组认为有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

25.4按上述修改错误的方法，调整响应文件中的竞标报价。经供应商确认同意后，调整后的报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的竞标报价则其竞标将被拒绝，视为无效竞标。

25.5响应文件正本与响应文件副本不符的以正本为准。

26、响应文件的评价与比较

26.1磋商小组将仅对依照本须知第 23 条确定为实质上响应竞争性磋商文件要求（即符合性鉴定合格）的响应文件进行评价与比较。

26.2磋商小组将依照本须知第 25 条对通过符合性鉴定的响应文件的竞标报价进行校核与修正。

- 确定谈判采购结果的原则：评标办法附后

- 授予合同

- 合同授予标准

28.1采购人将把本合同授予其响应文件实质上响应竞争性磋商文件要求和按本须知第 27 条规定评选出的供应商，确定为成交的成交人必须具有实施本工程合同的能力和资源。

29、评标结果公示

29.1采购代理机构在评标工作完成后 2 个工作日内将评标结果送采购人,采购人确认后，成交结果将在与采购公告发布同一网站上公告。

29.2供应商如对评标结果有异议，可以在成交公告期限届满之日起七个工作日内书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在受理供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29.3质疑供应商必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向采购人投诉。

30、成交通知书

30.1采购代理机构向经评审确定的成交供应商发出成交通知。

30.2在竞标有效期截止前，采购代理机构将以书面形式通知成交的供应商其竞标被接受。在该通知书（以下合同条件中称“成交通知书”）中给出成交的供应商按本合同施工、竣工和保修工程的成交标价（以下合同条件中称为“合同价格”），以及工期、质量和有关合同签订的日期、地点。

30.3成交通知书为合同的组成部分。

30.4采购代理机构应及时将未成交的结果通知其他供应商。

31、合同协议书的签署

31.1 成交人应按成交通知书中规定的日期、时间和地点，由法定代表人或被授权人前往与采购人进行签订合同。

32、如果成交人不按本须知第 31.1 条的规定执行，采购人将有充分的理由废除授标，并没收其磋商保证金。

33、如供应商成交后不按时、足额将农民工工资保证金存入指定帐户的，采购人将取消其成交资格。

34、履约保证金

无。

35、农民工工资保证金

35.1 按《广西壮族自治区劳动和社会保障厅建设厅关于进一步完善建筑行业农民工工资保证金制度的通知》（桂劳社发［2009］50 号）执行。

- 其他事项

36、采购代理服务费

36.1 签订合同前，成交供应商向云之龙招标集团有限公司一次付清采购代理服务费，其金额详见本须知前附表第 14 项规定。否则，采购代理机构将视之为违约，取消该成交决定并没收成交供应商这次参加竞标的全部磋商保证金。

37、解释权

37.1 本条件书是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

38、通讯地址

38.1所有与本采购文件有关的函电请按下列通讯地址联系：广西汇海工程项目管理咨询有限公司

邮政编码：542700

通讯地址：广西贺州市富川瑶族自治县新汪路富兴果蔬三楼

联系人及联系电话：龙工/13367549584

- 询问、质疑和投诉

39.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

39.2供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

39.3供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程、成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人， 或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 第三章   项目需求和说明

一、工程量清单（另附）

二、图纸（另附）

三、计价依据：

1、根据本项目相关施工图纸内容。

2、《建设工程工程量计算规范（GB50854~50862-2013）广西壮族自治区实施细则（修订本）》及相配套的各专业工程计算规范。

3、2013年《广西壮族自治区建筑装修工程消耗量定额》、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、2014年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》、2011年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》；

4、费用采用2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》及相关文件；

5、《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕7号）、广西壮族自治区建设工程造价管理总站文件《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》（桂造价〔2018〕14号）、桂造价〔2019〕10号关于调整除税价计算适用增值税税率的通知；《桂建标〔2016〕17号关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》；

6、广西壮族自治区住房和城乡建设厅《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标〔2018〕19号）；

7、工程材料价采用《贺州建设工程造价信息》2020年8月信息价及市场价。

8、 《关于在全市政府补助类建设工程项目统一实行甲供合作方式的通知》（贺市国税函【2017】3号）。

9、本工程增值税计税方法采用简易计税法。

10、现行有关的造价文件和与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料及其他相关资料。

四、技术标准和要求：

适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程

依据设计文件的要求，本项目的材料、设备、施工须达到下列（它们包括但不局限于下列各项）工程建设标准、规范的要求。

《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50153-2018

《建筑抗震设防分类标准》GB50223-2008

《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2016版）

《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011

《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008

《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012

《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012

《混凝土结构设计规范》GB50010-2010（2015版）

《砌体结构设计规范》GB50016－2014

《建筑设计防火规范》GB50016－2014

《工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分）（2013年版）

《建筑结构制图标准》GB/T50105-2010

《岩土工程勘察设计规范》GB50021－2001

《钢筋焊接及验收规范》JGJ18-2012

建设方及相关专业提供的资料

建筑和有关工种提供的作业图和有关资料

五、其他要求

1、工期：自签订合同之日起60日历天。

2、建设地点：富川瑶族自治县福利镇、麦岭镇、白沙镇。

3、验收要求：符合国家施工及竣工验收之“合格”标准。

4、缺陷责任期：12个月（自验收合格之日起计）。

5、预付款

施工进场后，按合同价的80%支付。

6、工程进度款：

关于付款周期的约定：工程款原则上按月支付，合同内进度款支付额为已完成工程量的80%，工程变更部分进度款支付额为已完成工程量的70%；工程完工验收达到质量要求，结算经有关部门审定后，发包人在收到承包人付款申请之日起6个月内，工程款支付至结算总价的97%；发包人按工程价款结算总额的3%预留工程质量保修金，待工程缺陷责任期满后返还。

# 第六章  评标办法和评标标准

- 一．总说明

1.本章中所涉及的须竞争性磋商供应商提供“原件核查”的材料，竞争性磋商供应商须在开标会议结束前须提交至采购代理机构以供评标使用，竞争性磋商供应商未能提供的相应考核项不通过，相应评审项不得分。

2.初步评审项中缺少任何一项或有任何一项不合格者其初步审查视为不合格，初步评审不合格的竞争性磋商供应商不再进入详细评审，其《响应文件》（竞标）作否决（废标）处理。

## 二．评分办法附表——初步评审——“资格”评审

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 《营业执照（或事业单位法人证书）》 | 具备有效的《营业执照（或事业单位法人证书）》。 |
| 资质等级 | 符合第二章“竞争性磋商供应商须知”相关规定，由采购代理机构在评标会议现场在网查询结果为准。 |
| 项目经理 |  |
| 联合体竞标（如有） |  |
| 竞标保证金 |  |
| 业绩要求（如有） |  |
| 诚信要求 |  |
| 其他要求 |  |
| “缴税”情况 | 提供合法有效的 “缴税”证明材料。 |

- 三．评分办法附表——初步评审——“形式性”和“符合性”评审

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 竞争性磋商供应商名称 | 与《营业执照（或事业单位法人证书）》、《资质证书》一致。 |
| 《竞标函》签字盖章 | 法定代表人或其委托代理人签字或盖章及加盖竞争性磋商供应商单位公章。 |
| 《响应文件》装订格式 | 符合第二章“竞争性磋商供应商须知及前附表”和第五章“《响应文件》（格式）”的要求。 |
| 竞标有效期 | 符合第二章“竞争性磋商供应商须知及前附表”相关规定。 |
| 其他 | 不存在第二章“竞争性磋商供应商须知”中任意一项否决（废标）或无效标情形。 |

- 四．评分办法附表——初步评审——“响应性”评审

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 工作服务期 | 符合第二章“竞争性磋商供应商须知及前附表”相关规定。 |
| 竞标报价 | 1.竞标报价唯一； 2.竞标报价不得高于最高竞标限价（采购预算价）； 3.竞标报价不得低于其自身承接项目成本。 |

- 五．评分办法附表——详细评审

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术标评审标准 （40分） 由磋商小组（评标委员会）技术组按照右侧评审标准横向对比各竞争性磋商供应商的施工组织设计后，每个磋商小组（评标委员会）独立打分，某竞争性磋商供应商本评审项得分为技术组各磋商小组（评标委员会）打分的算数平均值，本评审项得分达到24分为施工组织设计合格，未达到24分的，其竞标报价不进入商务标评审，不推荐为成交供应商。 | 施工方案与技术措施（10分） |  | 对项目总体有深刻认识，表述清晰。施工方案完整、严谨、合理，技术措施先进、具体、有效、成熟，施工段划分呼应总体表述，划分清晰、合理，符合规范要求。采用了己论证的新技术、新工艺、新材料、新设备。 一档0—3分，二档3.1—6分，三档6.1—10分。 |
|  | 质量管理体系与措施（6分） |  | 质量管理体系完善并具备符合性、有效性及可行性。对项目的质量管理（特别是关键部位技术、工艺）有深入的表述及有效的先进的、可行的、具体的质量保证措施，针对项目重点、难点有可行的质量保证措施，质量管理措施完整、安全、切实、可行、得力。 一档0—2分，二档2.1—4分，三档4.1—6分。 |
|  | 安全管理体系与措施（6分） |  | 安全管理体系完善并具备符合性、有效性及可行性。对项目的安全管理（特别是关键部位技术、工艺）有深入的表述及有具体、完整、可行的安全保证实施措施，采用规范正确、清晰。一档0—2分，二档2.1—4分，三档4.1—6分。 |
|  | 环保管理体系与措施（6分） |  | 环境保护管理体系完善并具备符合性、有效性及可行性。对项目的环境保护管理有深入的表述及有效的可行的环境保护措施，对重点、难点有可行的环境保护措施，方案完整、切实可行，措施得力。 一档0—2分，二档2.1—4分，三档4.1—6分。 |
|  | 工程进度计划与措施（4分） |  | 对工程进度总体安排表述清晰。关键线路清晰。准确、完整、计划编制合理、可行，关键节点的控制措施有力、合理、可行，进度违约责任承诺具体。 一档0—1分，二档1.1—2分，三档2.1—4分。没有对工程进度总体安排有所表述，没有工程进度计划编制为0分。 |
|  | 资源配备计划（4分） |  | 资源配备计划与工程进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。 一档0—1分，二档1.1—2分，三档2.1—4分。 |
|  | 项目管理机构（4分） |  | 满足项目施工需要和招标文件要求。一档0—1分，二档1.1—2分，三档2.1—4分 |
| 商务标评审标准 （60分） 由磋商小组（评标委员会）经济组按照右侧评审标准打分。 | 1.评标价折算 ◆有效报价范围：未高于最高竞标限价（采购预算价），且技术标合格的。 ◆根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法（财库〔2011〕181号）》的通知和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号）》文件指导精神：对小型和微型企业（监狱企业（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）、残疾人福利性单位均视为小型和微型企业）竞标价格给予8%的扣除，用扣除后的价格参与评审。即评标价=竞标价×（1-8%）。 2.有效报价范围内的最低竞标评标价作为评标基准价 3.某竞争性磋商供应商价格分=（评标基准价÷某竞争性磋商供应商评标价）×60 |  |  |
| 诚信 （100分） 由磋商小组（评标委员会）在评标时核查各竞争性磋商供应商在指定媒介的信用登记情况按如下载列标准评审。 | 信用中国（以竞争性磋商供应商在信用中国网（网址www.creditchina.gov.cn）的查询结果为准） ◆每有一项“行政处罚”记录的，扣10分，扣完得分为止； ◆未能查询到竞争性磋商供应商登记信息的，扣30分。 |  |  |

## 六．评标办法正本部分

1.评标原则

1.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

1.2竞争性磋商供应商对采购人和磋商小组（评标委员会）施加影响的任何行为，都将被取消竞标资格。

2.评标保密

2.1本采购代理机构项目负责人宣读评标现场纪律要求，集中管理通讯工具，询问在场人员是否申请回避。

2.2评标在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。磋商小组（评标委员会）成员和参与评标的有关工作人员不得透露对《响应文件》的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

3.评标办法

3.1磋商小组（评标委员会）的组成：

在项目采购监督管理部门的监督下，由采购人代表在评标专家库中随机抽取的评标专家组成。磋商小组（评标委员会）为3人，其中：采购人代表1人（技术组），专家库中随机抽2人（经济组、技术组各1人）。本项目授权磋商小组（评标委员会）确定拟成交供应商。

3.2最高竞标限价（采购预算价）的确定：见竞争性磋商供应商须知前附表。

3.3本次评标采用综合评分法。

（1）磋商小组（评标委员会）按照本章“评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素和标准对《响应文件》进行评审。在评标中，不得改变本章“评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素和标准；本章“评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

（2）全部满足采购需求、质量和服务等实质性要求（通过第六章“评标方法和评标标准——评分办法前附表——初步评审”）的竞争性磋商供应商不足2家，或参加竞标报价竞争性磋商供应商不足2家的，项目采购失败。

（3）在通过第六章“评标方法和评标标准——评分办法前附表——初步评审”的前提下，按第六章“评标方法和评标标准——评分办法前附表——详细评审”评审因素的量化指标评审，得分最高的竞争性磋商供应商为成交候选供应商。经评审的得分分值相等时，竞标评标价低的优先，竞标评标价也相等的，由采购人自行确定。

4.评标程序：

4.1本采购代理机构项目负责人介绍项目概况及磋商小组（评标委员会）组成情况，推选评标组长。

4.2《响应文件》初步评审：依据法律法规和《竞争性磋商文件》的规定，以确定竞争性磋商供应商是否具备竞标资格和确定其是否对《竞争性磋商文件》的要求和条件作出响应。

4.3澄清有关问题：对《响应文件》中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组（评标委员会）可以书面形式（应当由磋商小组（评标委员会）专家签字）要求竞争性磋商供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。竞争性磋商供应商的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认，且不得超出《响应文件》的范围或者改变《响应文件》的实质性内容。该澄清、说明或者纠正是《响应文件》的组成部分。

4.4详细评审：磋商小组（评标委员会）按《竞争性磋商文件》中规定的评标方法和标准，对通过“评标方法和评标标准——评分办法前附表——初步评审”的《响应文件》进行详细评审。

4.5推荐成交候选人。

4.6编写《评标报告》。

4.7磋商小组（评标委员会）组长对评标过程和评分、评标结论进行核对和复核，如有错漏，请当事评委进行校正，按校正后的结果推荐成交候选人。

第五章   合同主要条款

政府采购合同（格式）

- （本合同仅作参考，采购人签订合同签可根据项目实际情况进行修改）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

签订合同地点：

签订合同时间：

合 同 书 （格 式）

合同编号：

发包人（全称）：

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 	施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件 1）

工程立项批准文号：

资金来源：

二、工程承包范围

承包范围： 包工包料，固定综合单价包干。

三、合同工期

开工日期：    年    月    日

日竣工日期：    年    月    日

合同工期总日历天数    天。

四、质量标准

工程质量标准：合格。

- 五、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 （¥            元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               （¥          元）；

（2）建安劳保费：

人民币（大写）               （¥          元）；

（3）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               （¥          元）；

（4）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               （¥          元）；

（5）暂列金额：

人民币（大写）               （¥          元）。

（6）增值税额：

人民币（大写）               （¥          元）。

增值税率：

2. 合同价格形式：综合单价固定方式，工程量按实际结算。

- 六、项目经理

承包人项目经理：                     。

七、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、成交通知书

3、响应文件及其附件

4、本合同专用条款

5、本合同通用条款

6、标准、规范及有关技术文件

7、工程量清单

双方有关工程听洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

- 八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

- 九、词语含义

本协议书中词语含义通用合同条款中赋予的含义相同。

- 十、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

- 十一、签订地点

本合同在                                    签订。

- 十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 十三、合同生效

本合同自  双方法定代表人（负责人）或其委托代理人签字并加盖公章之日  生效。

- 十四、合同份数

本合同一式  捌  份，均具有同等法律效力，发包人执  肆  份，承包人执  肆  份。

发	包	人：（公章）                               承	包	人：（公章）

住	所：	                                      住	所：

法定代表人：	                                  法定代表人：

委托代理人：	                                  委托代理人：

电	话：	                                      电	话：

传	真：	                                      传	真：

开 户 银 行：	                                  开 户 银 行：

账	号：	                                      账	号：

邮 政 编 号：	                                  邮 政 编 号：

# 第二部分 通用合同条款

采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2013—0201）。

# 第三部分 专用合同条款

（注：专用合同条款每一条均应填写完整！）

## 1. 一般约定

### 1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：  合同协议书；成交通知书；磋商函及其附录；专用合同条款及其附件；通用合同条款；技术标准和要求；招标工程量清单和图纸；采购文件；响应文件；其他合同文件；补充协议；工程洽商；经发包人同意监理人发布的变更指示和工程签证；工程会议纪要；备忘录     。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

- 1.1.2.4 监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

- 1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

- 1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：

。

1.1.3.9 永久占地包括：                        。

1.1.3.10 临时占地包括：  需要临时占地的，由承包人办理相关申报手续，发包人予以协助，发生的费用由承包人承担    。

### 1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：贺州市住建委关于我市建设工程安全防护文明施工措施费管理规定的通知》、贺政发[2018]28号《贺州市人民政府关于加强财政性投资项目资金管理有关事项的通知》、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于加快办理保障性住房项目行政审批手续的通知》桂政办电[2011]106号    。

### 1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：  现行的国家标准、行业标准、地方规范性文件    。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：      无    ；

发包人提供国外标准、规范的份数：       无       ；

发包人提供国外标准、规范的名称：       无        。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：    无     。

### 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书；

（2）成交（中标）通知书；

（3）磋商函及其附录；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）  技术标准和要求      ；

（7）  已标价工程量清单或预算书      ；

（8）  图纸           ；

（9）  其他合同文件    。

（10）《建设工程工程量清单计价规范（GB5050-2013）》及其广西实施细则及《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）、《建设工程工程量清单计算规范（GB5854~50862-2013）》及其广西实施细则（修订本）。

说明：（6）、（7）、（8）、（9）填空内容分别限于技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书、其他合同文件四者之一，其优先顺序可根据采取的不同合同方式由双方约定。

### 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：    签订合同后5天内       ；

发包人向承包人提供图纸的数量：     套（承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担）；

发包人向承包人提供图纸的内容：    经政府部门相关机构审核合格后的施工图和设计单位提供的图纸。详见图纸目录    。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：因承包人原因提出的设计变更方案、质量处理整改方案 ；

承包人提供的文件的期限为：    文件实施前3天      ；

承包人提供的文件的数量为：  按发包人要求提供      ；

承包人提供的文件的形式为： 加盖单位公章的纸质文件  ；

发包人审批承包人文件的期限：    收到文件后7天内   。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：   按通用合同条款执行       。

### 1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 3   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：       发包人办公室      ；

发包人指定的接收人为：      工地代表（可委托）       。

承包人接收文件的地点：      承包人项目部办公室       ；

承包人指定的接收人为：        项目经理               。

监理人接收文件的地点：       项目监理部              ；

监理人指定的接收人为：       总监理工程师（可委托）  。

### 1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：  按现有出入现场的道路现状交付承包人，由承包人自行解决取得出入现场的道路通行的权利 ，发包人应协助办理有关手续  。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： 由承包方按照规划红线进行封闭围挡，施工现场封闭围挡范围以内为场内交通；范围以外为场外交通   。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人按照施工现场现状提供施工需要的场内道路和交通设施，承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施，并承担相应的费用 。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包方  承担。

### 1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：   归发包人  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：   未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方    。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：   按通用合同条款执行    。

1.11.3关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方   。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：

按通用合同条款执行   。

### 1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单工程量偏差时，是否调整合同价格：  包工包料，综合单价固定，按实际工程量结算。  。

允许调整合同价格的工程量偏差范围及其调整办法：

按10.4.1 变更估价原则           。

### 2. 发包人

### 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：除以下事项以外，发包人代表有权处理合同履行过程中与发包人有关的事宜：

（1）发布暂停施工命令

（2）同意组织竣工验收

（3）签认竣工付款证书

（4）签发工程接收证书

（5）签发缺陷责任终止证书

（6）签发最终结清证书。

### 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：      开工日期7天前     。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：   发包人在开工前协调施工所需的水、电等。承包人负责其所需的水、电等施工管线的铺设，费用由承包人承担  。

### 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：    无         。

发包人是否提供支付担保：     否          。

发包人提供支付担保的形式：     无           。

发包人提供的支付担保格式见合同附件2。

### 3. 承包人

### 3.1 承包人的一般义务

按照现行的建设工程文件归档规范，符合竣工验收要求的竣工图、施工管理资料、施工技术资料、检验（测）资料、评定（价）资料及国家、地方规定的其他资料  。

承包人需要提交的竣工资料套数：     5套       。

承包人提交的竣工资料的费用承担：   承包人承担  。

承包人提交的竣工资料移交时间：   工程竣工验收合格后7日内  。

承包人提交的竣工资料形式要求：   纸质4套，电子扫描件文档1套  。

（10）承包人应履行的其他义务：   严格执行建筑节能相关法律法规，在施工过程中节约资源，杜绝浪费         。

### 3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：  项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同，但是下列事项必须经承包人同意，并加盖承包人单位公章方为有效：

1）与本工程相关的任何补充协议的签订；

2）与本工程相关的任何分包合同、采购合同、聘任合同的签订：

3）同意涉及合同价款变化超过1万元或合同工期变化超过3天的变更指示；

4）进度款支付申请；

5）竣工验收申请；

6）最终结清申请单 。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 22天  。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 监理人限期承包人在收到提交要求后3日内补交，并承担违约金1000元；3日内不能补交的，发包人有权要求承包人更换项目经理，并承担违约金10000元。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担   。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理每月在岗带班时间不得少于当月施工时间的80%。未经发包人同意或正当理由，项目经理每月在岗带班时间少于当月施工时间80%的，少在岗带班一天，发包人有权处违约金1000元/日（人民币）  。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人项目经理必须与承包人磋商时所承诺的人员一致，并在  （开工日期）  前到任。在监理人向承包人颁发    （竣工证明材料名称）    前，项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理（符合桂建管﹝2013﹞17号和桂建管﹝2014﹞25号文除外）。未经发包人书面同意，承包人擅自更换项目经理的视为违约，违约金处 3000元/人•次（人民币）。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：因承包人项目经理不称职，发包人要求调换而未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金 3000元/人•次（人民币）。

### 3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告（格式见合同附件3）的期限：

接到开工通知后7天内    。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：因承包人主要施工管理人员不称职，发包人要求调换而无正当理由拒绝撤换或未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金，处罚标准：技术负责人 1000  元/人•次（人民币）；专业工程师500元/人•次（人民币）。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：  按通用合同条款执行  。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：项目技术负责人、专职安全员及其承诺的其它在场管理人员未经发包人书面同意不准擅自更换，擅自更换项目技术负责人处 1000 元/人•次（人民币）违约金；擅自更换专职安全员处500元/人•次（人民币）违约金；擅自更换其它在场管理人员处500元/人•次（人民币）违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人同意，项目技术负责人擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金  3000  元/人•次（人民币）；未经发包人同意，专职安全员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金1000元/人•次（人民币）；其它在场管理人员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金1000元/人•次（人民币）。

### 3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：   本工程不允许分包、转包     。

主体结构、关键性工作的范围：                                                   。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：   无      。

其他关于分包的约定：

（1）除前款约定的分包内容外，经过发包人和监理人同意，承包人可以将其他非主体、非关键性工作分包给第三人，但分包人应当经过发包人和监理人审批。发包人和监理人有权拒绝承包人的分包请求和承包人选择的分包人。本项目分包人主要施工管理人员名单详见合同附件4。

（2）在相关分包合同签订并报送有关建设行政主管部门备案后7天内，承包人应当将一份副本提交给监理人，承包人应保障分包工作不得再次分包。

（3）未经承包人和监理人审批同意的分包工程和分包人，承包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的发包人费用增加和(或)延误的工期由发包人承担。

（4）承包人有以下情况之一者，发包人有权解除合同，并视情况扣除其履约保证金：

①个人承包工程，包括本人单位及外单位人员承包，发包人不承认其个人拥有任何资质等级及营业许可资格。没收全部履约保证金。

②几个人联合承包工程，就地组织暗分包队伍，不具备完成本工程的技术、机械能力，被发包人判定为没有能力履行的承包人。没收全部履约保证金。

③就地转包全部的工程，以谋取高额转让费、管理费的承包人。没收全部履约保证金。

④承包人有部分分包现象（其中包括冒充承包人下属单位的挂勾单位，凭口头协议参与施工的分包人及其他暗分包个体户），一经发现核实，发包人将采取驱逐该暗分包人措施。没收全部履约保证金。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：分包工程价款由承包人与分包人（包括专业分包人）结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款项。因发包人未经承包人同意直接向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款项而影响承包人工作的，所造成的承包人费用增加和（或）延误的工期由发包人承担。

### 3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  从合同签订之日起至竣工验收合格并移交使用方接管之日止，期间所发生的半成品、成品损坏一切责任由承包人负责修复至设计要求    。

### 3.7 履约保证金

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：履约保证金由磋商保证金自动转成。履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人签认并由监理人向承包人出具 竣工验收意见书之日止。

工程竣工验收合格并对验收发现的问题完成整改后的7个日历天内，发包人同意退付履约保证金的，承包人凭《履约保证金退付确认函》到代理机构退还履约金。

### 4. 监理人

### 4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：图纸或工程量清单范围内的全部内容（包括设计变更）  。

关于监理人的监理权限：  按监理合同约定    。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人承担，承包人磋商报价时综合考虑此项费用  。

### 4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

广西建筑市场诚信身份证号：               ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：协助发包人做好施工现场的协调工作。

### 4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；

（2）                                   ；

（3）                                   。

### 5. 工程质量

### 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：                             。

关于工程奖项的约定：                                  。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽或中间验收前12小时以书面形式通知发包人和监理工程师验收的内容、时间、地点，承包人准备验收记录单（最好是印制的表格）由双方签证。验收合格，承包人可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，双方商订时限内修改后按上述循序重新验收。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    48  小时。

### 6. 安全文明施工与环境保护

### 6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：符合安全文明施工工地标准，配备消防设备（符合消防安全规定），防止火灾发生，费用由承包人承担。承包人承担一切由于自身安全措施不力而造成的安全事故责任及因此而发生的费用。

关于安全文明施工奖项的约定：      无                     。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，承包人应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由承包人承担。承包人生活设施及施工场应自费配备消防设备，防止火灾发生。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：   由承包人负责编制和办理报批手续    。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：1、承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

2、承包人应编制施工环保措施计划，报送监理人审批，其中所编制施工环保措施的实施标准不得低于承包人响应文件中相应措施的计划标准。

3、承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。

4、承包人应加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。因承包人原因造成的处罚由承包人负责   。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：

（1）本合同价款已包含安全文明施工费           元。

（2）使用要求：专款专用。具体按《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质〔2015〕16号）和   贺州   市相关规定执行。

（3）支付约定：在本合同签订后7个工作日内，预付安全文明施工费总额的30 %，其余部分与进度款同期支付。

### 6.3 环境保护

因施工需要，经发包人批准，由承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用由承包人负责。

经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施工车辆造成的道路、环境等污染，其责任和费用均由承包人承担。

### 7. 工期和进度

### 7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：  按照工程特点和行业有关规定编制  。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在响应文件施工组织设计的基础上，编制工程详细施工组织设计，要求后者的各项实施标准不得降低前者对应项目所计划的标准。承包人应在合同签订后14天内，但最迟不得晚于开工通知载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的的施工组织设计，并由监理人报送发包人  。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内 。

### 7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到后7天内 。

### 7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  开工前3天。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  开工前7天。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 5 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

### 7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：

开工通知载明的开工日期前7天     。

### 7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①重大图纸变更影响关健线路工序施工；②施工期间如因停电、停水连续8小时以上或一周内间歇性停水、停电累计8小时（含8小时）影响正常施工的。③政府指令性停工。④在施工过程中遇到地下障碍物、溶洞、岩石、文物或地下管线的。⑤因发包人未能及时确认变更价格或甲供材料提供延误的。⑥非承包人的责任造成的工期延误其他情形 。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

双方约定经监理工程师确认，工期相应顺延的情况：   按通用条款执行    。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：非上述原因，承包人不能按合同约定的时间竣工，承包人应承担违约责任。应向发包人支付误期赔偿费（赔偿费按逾期竣工的单位工程罚款，每延误一天,按该单位工程结算造价扣除建安劳保费、发包人材料设备价款、暂估专业工程、暂列金额后的万分之 五 处罚,罚款直接从结算款中扣除。），误期时间从规定竣工日期起直到实际竣工日期的天数（扣除发包人批准顺延的工期）。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔款费或其他方式收回此款，此赔偿款的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：逾期竣工的单位工程结算造价扣除建安劳保费、发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的 10 %。

### 7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：                    。

### 7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）   八级以上台风 （以气象部门鉴定为准）     ；

（2）   六级以上地震 （以相关部门鉴定为准）     ；

（3）        暴雨及以上级别                     。

### 7.9 提前竣工

7.9.2提前竣工（赶工）增加费的计算方法：     无    。

### 8. 工程物资

### 8.1工程物资的提供

8.1.1发包人提供的工程物资

（1）工程物资的类别、估算数量：

8.1.2承包人提供的工程物资

（1）工程物资的类别、估算数量：

（2）竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：

### 8.2 承包人采购材料与工程设备

除已标价工程量清单《发包人提供主要材料和工程设备一览表》（表-21）中明确的材料、工程设备外，由承包人负责材料和工程设备的采购、运输和保管。《承包人提供主要材料和工程设备一览表》（表-22）见已标价工程量清单。

对发包人在招标时有“参照或相当于**品牌、级别”约定的材料或设备，承包人采购时必须按类似于或优于所约定品牌、等级进行采购，施工期间该部分材料或设备如未超过招标约定的风险幅度的，结算时按投标单价支付，不得调整。

### 8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  由承包人承担  。

### 8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：主要材料涉及品种、款式、颜色等方面内容的，承包人应提交准备合格的材料样品送发包人选定。

### 8.8 施工设备和临时设施

①承包人的临时用地（含项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复、临时用地的青苗补偿及地面附着物拆除等费用均由承包人负责，以上费用在磋商报价中综合考虑。

②承包人负责合同实施期间其合同段内临时交通道路（含场内外连接公共交通道路）和交通设施的修建、维修、养护和交通管理工作，并承担一切费用。

③承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供给发包人、监理工程师和其他合同段的承包人使用，如共同使用的路基损坏严重，发包人或监理工程师将负责通知有关承包人共同出资修复，若使用频率相差悬殊，则按比例分摊。

8.8.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备和临时设施：发包人不提供任何施工设备和临时设施，临时设施的修建及施工所需的水、电管线的铺设等均由承包人自行解决，发包人予以协助。

发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人：  无     。

### 9. 试验与检验

### 9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：   按有关规定和监理人要求执行      。

施工现场需要配备的试验设备：   按有关规定和监理人要求执行      。

施工现场需要具备的其他试验条件：   按有关规定和监理人要求执行      。

### 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：   按规范要求执行      。

### 9.5 检验费用

根据《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）以及《广西壮族自治区建设工程质量检测管理规定》（桂建管〔2013〕11号）规定，工程质量检测业务由发包人委托有相应资质的检测机构检测。费用从发包人的项目建设经费中支出并直接支付给检测机构，不计入合同价款内。

### 10. 变更

### 10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：     按通用合同条款执行          。

### 10.3 变更程序

10.3.1国有投资项目：

⑴设计变更和工程签证，按各市政府或相关部门的规定办理。属不可抗力（自然灾害、突发事件等）造成变更的，按特事特办原则予以办理。

⑵建设单位在实施项目过程中，若发生单价变动，由建设单位、监理单位、施工单位及其他相关单位共同商定并签字确认。

⑶ 当合同规定的合同价款调整情况发生后，承包人未在规定时间内通知发包人，或者未在规定时间内提出调整报告，发包人可以根据有关资料，决定是否调整和调整的金额，并书面通知承包人。

10.3.2 非国有投资项目：

。

### 10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 工程变更合同价款按下列方法进行：（1）合同中已有相同清单项目的，按合同该清单项目价格进行计算；（2）合同中只有类似清单项目的，参照该类似清单项目价格进行计算；（3）合同中没有适用或类似清单项目的价格计算方法：有定额的套定额，并（乘以下浮系数）计算，其中材料价格按发生变更当月的《贺州市建设工程造价信息》相应价格信息进行计算；《贺州市建设工程造价信息》没有相应价格信息的按市场价计算；无定额可套的，根据市场价格协商确定综合价格；对于政府及国有资金投资的项目，新增项目的单价必须经 贺州市富川县财政局审定。

工程变更导致实际完成的变更工程量与已标价清单或预算书中列明的该项目工程量有偏差时，其综合单价的确定按专用条款“1.13工程量清单错误的修正”执行。

### 10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：     按通用条款执行      。

发包人审批承包人合理化建议的期限：  按通用条款执行     。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：                                                                        。

### 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见已标价工程量清单《材料（工程设备）暂估价格及调整表》（表12-2）和《专业工程暂估价表》（表12-3）。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：      无            。

### 10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：     无            。

## 11.价格调整

①法律变化引起的调整；

②工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项、工程量偏差引起的调整；

③计日工引起的调整。

## 11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：   不作调整     。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第    种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：                ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（1）允许调整的主要材料和设备、基期价格、风险系数、磋商报价：详见《承包人提供主要材料和设备一览表》。

（2）主要材料和设备确认价：

按施工期间《 贺州市 市建设工程造价信息》加权平均计算，信息价没有的按通用条款规定确定。

（3）价差计算方法：

①《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料和设备磋商报价低于基准价格的：合同履行期间材料和设备单价涨幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时，或材料和设备单价跌幅以磋商报价为基础超过约定的风险范围时，其超过部分据实调整。

②承包人在《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料和设备磋商报价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料和设备单价跌幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时，材料和设备单价涨幅以磋商报价为基础超过约定的风险范围时，其超过部分据实调整。

③承包人在《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料和设备单价等于基准单价的：合同履行期间材料和设备单价涨跌幅以基准单价为基础超过约定的风险范围时，其超过部分据实调整。

第3种方式：                                                             。

## 12. 合同价格、计量与支付

## 12.1 合同价格形式

本工程采用  包工包料，综合单价固定，按实际工程量结算。 合同价格形式。

（1）单价合同。

本合同价款采用综合单价方式确定，工程量按实际结算。

综合单价包含的风险范围：除工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项、工程量偏差、政策性调整、本工程《承包人提供主要材料和设备一览表》中约定的材料和设备价格变动风险以外的其他风险因素。

风险范围以外合同价格的调整方法：

①工程变更：按10.4.1变更估价原则的约定调整。

②政策性调整：按自治区住房城乡建设行政主管部门颁布的文件执行。

③材料价格风险：按11.1的约定调整。

④其它：                                                  。

（2）总价合同。

总价包含的风险范围：                                      。

风险范围以外合同价格的调整方法：                          。

（3）其他价格方式：                                       。

## 12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： 材料进场后预付工程款30%。

预付款支付期限：                                      。

预付款扣回的方式：                                    。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：                          。

预付款担保的形式为：                                  。

预付款担保格式见合同附件7。

## 12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：工程的计量均以《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）和及其广西壮族自治区实施细则、《建设工程工程量清单计算规范》（GB50854~50862－2013）及其广西实施细则、本工程补充项目清单为准。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：每月25日前。

- 12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：

(1) 工程量清单所列的工程量，不能作为承包人按合同履行其责任依据，实际施工中发生的工程量增加或减少并不影响承包人履行合同的责任，工程结算以完成的实际工程量为准。

(2) 除另有规定外，工程师应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价款，承包人应得到该价款扣除保留金后的金额。当工程师要对已完工的工程量进行计量时，应适时地通知承包人参加。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：除工程变更外，原图纸范围内的工程量不得按实计量。进度款按支付分解表支付，按通用条款第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：                         。

## 12.4 工程进度款支付

12.4.1 （1）工程预付款：材料进场后预付工程款30%。

（2）进度付款： 关于付款周期的约定：工程款原则上按月支付，合同内进度款支付额为已完成工程量的80%，工程变更部分进度款支付额为已完成工程量的70%；工程完工验收达到质量要求，结算经有关部门审定后，发包人在收到承包人付款申请之日起6个月内，工程款支付至结算总价的97%；发包人按工程价款结算总额的3%预留工程质量保修金，待工程缺陷责任期满后返还。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：    按通用条款执行        。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款执行  。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：               。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：                             。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：  收到申请单后7天内。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到监理人的审核单后10天内审批完毕呈政府职能部门审定。收到政府部门的审定意见书后10天内签发进度款支付证书  。

（2）发包人支付进度款的期限：承包人提交发票后7天内   。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：   无    。

进度款支付方式：银行转账。

12.4.6 支付分解表的编制

2. 总价合同支付分解表的编制与审批：                                          。

3. 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：总价项目不采用支付分解表的方式计算，而按《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》的规定执行。

## 13. 验收和工程试车

## 13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  48   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48   小时。

## 13.2 竣工验收

13.2.1竣工验收条件

（3）承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括：    按规定      。

竣工验收资料的份数：    伍份     。

承包人提供竣工图的约定：竣工验收正式通过后5天（工程造价在500万元以下含500万元）、10天（工程造价在500万元至1000万元之间含1000万元）、15天（工程造价在1000万元以上），提供竣工图的数量分别为2套、4套、6套。

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：   承包人准备的竣工验收资料齐全，并编制了竣工图（附电子文档）后向监理人提出预验收申请，预验收合格监理人签署同意验收后发包人在30天内组织有关部门竣工验收         。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行       。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：      竣工验收合格后10天内（指全部工程）     。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：     无   。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：                                。

## 13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：                                                            。

（1）单机无负荷试车费用由                     承担；

（2）无负荷联动试车费用由                     承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：                                              。

## 13.6 竣工退场

- 13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 竣工验收合格后30天内（但必须保留足够的后续管理人员进行保修期内管理）   。

## 14. 竣工结算

## 14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：  承包人应在工程竣工验收合格后20天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料。竣工结算申请单及结算资料提交份数一式五份，其中纸质4份，电子文档1份  。

竣工付款申请单应包括的内容：  结算书、签证资料、竣工图、会议纪要、施工组织设计、多项施工方案、招标文件、响应文件、施工合同、施工日记等，并应符合有关部门的要求  。

## 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：

|  | 工程竣工结算报告金额 | 发包人审查时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 500万元以下 | 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天 |
| 2 | 500万元-2000万元 | 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天 |
| 3 | 2000万元-5000万元 | 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天 |
| 4 | 5000万元以上 | 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起60天 |

因承包人提供的结算资料不完整而需要补充或承包人不按时对账耽误时间时，审查时间应相应顺延。

结算审核约定：

非国有投资项目：1、工程竣工验收报告经发包人认可后   天内，承包人向发包人递交竣工验收合格资料及完整的结算资料和报告，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价调整内容，进行工程竣工结算。2、发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料之日起   天内进行审核，给予确认或者提出初审意见。发包人逾期不予审定结算的视为发包人已同意上述竣工结算报告及结算资料，并以此作为最终结算的依据。发包人初审竣工结算完毕之日起  天内，按审定后的结算价款，通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款。承包人应根据发包人的需要随时将竣工工程交付发包人。

国有投资项目：（双方结合各地政府或有关部门出台的管理规定进行约定）

发包人完成竣工付款的期限：贺州市富川县财政评审审定出具审计结论及收到财政结算确认通知之日  。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：                                  。

## 14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：  一式肆份  。

承包人提交最终结算申请单的期限：审计确认结算价款且保修期满并签发终止保修书后  。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内。

（2）发包人完成支付的期限：应在颁发最终结清证书后14天内。

## 15. 缺陷责任期与保修

## 15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：      12个月         。

## 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：    按照竣工结算价格的3%比例预留   。

- 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ；

（2）发包人按工程价款结算总额的  3 %（不得超过3%）预留工程质量保修金，待缺陷责任期满后返还，是否付息及利息计算方式为：      无                                   ；

（3）其他方式：                    无                                          。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第   2  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:     无                                。

关于质量保证金的补充约定：     无                     。

## 15.4 保修

- 15.4.1 保修责任

工程保修期为：   执行《建设工程质量管理条例》规定     。

工程保修书具体内容见合同附件8。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：   3天内  。

## 16. 违约

## 16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：    按通用条款执行        。

- 16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：           。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：                      。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：                                                            。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：                               。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：                          。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：                                                                          。

（7）其他：                                                               。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满    天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

## 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：   非承包人原因发生的工程事故，承包人不积极采取措施，导致经济损失扩大  。

- 16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人未按本合同通用条款第16.2.1（2）、（3）条内容完成的，承包人无条件返工处理，修复至工程质量要求并承担相关费用，并在发包人规定的时间内完成返工，否则发包人有权扣罚该分项工程10%的工程款作为处罚。

（2）承包人有本合同通用条款第16.2.1（6）条情形的，或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补的，发包人将扣除承包人全部质量保修金。

（3）承包人有本专用合同条款3.2、3.3条违约责任的，发包人有权扣除承包人的违约金。违约金金额均在承包人的履约保证金及计量支付款内扣除。监理人预先下发含有罚款意向的指令，如承包人不及时采取措施纠正，则在指令下达后十五天下发罚款通知书（不再陈述罚款理由）。承包人履约保证金被罚款后由发包人从最后一次计量支付时扣除相应金额补足履约保证金。承包人在合同期内，完成合同规定的全部工程，且质量合格，在本工程施工竣工验收后十五天内可申请返还全部或部分罚款，返还金额由监理人审核，发包人批准。罚款金额返还时不包括银行利息。

16.2.3 承包人违约的责任

关于承包人违约的特别约定：承包人有违反以下情况之一的，发包人有权将违约的不良行为报上级管理部门。

(1)承包人未按响应文件所承诺的内容进行履约，造成工期延误的；

(2)承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商定的进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误的；

(3)承包人违反本合同通用条款第3.5条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人，或私自将工程或工程的一部分分包出去的；

(4)未经监理人批准，承包人私自将已按响应文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料撤离工地的；

(5)由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未采取有效措施赶上进度，造成工期严重延误的；

(6)承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的；

(7)合同签订之日起十五日内，承包人无法按合同规定及响应文件的承诺进场经监理工程师认可的全部人员和机械的。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：      费用另行约定，由发包人承担        。

## 17. 不可抗力

## 17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   无        。

## 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  15  天内完成款项的支付。

## 18. 保险

## 18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：    由承包人负责并承担费用    。

## 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：       由承包人考虑并承担费用         。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：                                 。

## 18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：                  。

## 20. 争议解决

## 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：                        。

- 20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：                             。

选定争议评审员的期限：                               。

争议评审小组成员的报酬承担方式：                     。

其他事项的约定：                                     。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：                           。

## 20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2   种方式解决：

（1）提请  贺州市   仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

（2）向    工程所在地  人民法院起诉。

## 21. 补充条款

21.1 凡进入本工程工作的妇女应持有计生证、否则不准安排工作，禁止使用童工。

第六章  竞争性磋商响应文件格式

（封面格式）

正/副 本

竞争性磋商响应文件

项目名称：

项目编号：

磋 商 单 位：                         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：             （签名）

日期：         年     月     日

目 录

价格文件

1、磋商函；

2、磋商报价表；

3、工程量清单报价有关资料。

4、供应商对竞争性磋商文件要求的响应性内容的承诺。

资格证明文件

1、磋商保证金缴纳证明复印件

2、法定代表人授权书原件，委托代理时必须提供

3、法定代表人身份证明复印件

4、营业执照复印件

5、信用记录网站、中国政府采购网查询结果及信用声明函

6、磋商供应商截止之日前半年内供应商连续三个月依法纳税或依法免税证明

7、磋商供应商截止之日前半年内供应商连续三个月依法缴纳或依法免缴社保费证明

8、磋商单位有效的市政公用工程施工总承包三级（含以上）证书复印件和安全生产许可证证书复印件

9、拟派项目经理具市政工程专业二级注册建造师证书复印件、有效安全生产考核（B类）证书复印件，项目经理是无在建、无已中标未开工、无已列为其他项目中标候选人第一名的建造师承诺书

10、专职安全员有效的安全生产考核合格证书（C类）复印件

商务技术文件

- 项目管理机构配备情况

①拟投入本项目施工管理人员表

②项目管理机构配备情况辅助说明资料。

2、施工组织设计

3、磋商供应商项目类似业绩和信誉

①、竞争性磋商供应商考核期内信誉实力一览表；

②、磋商供应商通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证，

4、按本竞争性磋商文件规定提交的其它资料。

价格文件

1.磋商函（格式）

致：                 （采购代理机构名称）

我单位收到贵公司 （项目名称、编号） 竞争性磋商文件，经详细研究，我们决定参加组织（项目名称）项目（项目编号）的竞争性磋商活动，为此，我方愿意以人民币（大写）         （¥      元）的总报价进行本项目的磋商，工期：            ，建设地点：              ，质量要求：           。

我方着重声明如下：

１、我方愿意按照采购文件中的一切要求提供服务。

２、我方承诺已经具备〈中华人民共和国政府采购法〉中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（１）具有独立承担民事责任的能力；

（２）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（３）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（４）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（５）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

３、提供磋商须知规定的全部磋商响应文件，包括磋商响应文件正本1份、副本3份。

４、按磋商文件要求提供和交付的服务的磋商报价详见已标价工程量清单。

５、我方承诺：完全理解磋商报价超过磋商时公布的预算金额时，磋商响应将被拒绝。

６、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

７、承诺完全满足和响应磋商文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在磋商响应文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。

８、保证遵守磋商文件的规定。

９、我方完全理解贵方不一定接受最低价的磋商或收到的任何投标。

１０、我方愿意向贵方提供任何与本项磋商有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

１１、我方已详细审核全部采购文件，包括采购文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

１２、我方承诺：采购人若需追回采购本项目磋商文件所列相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证服务。

１３、我方承诺接受磋商文件中〈商务主要条款〉的全部条款且无任何异议。

１４、我方将严格遵守〈中华人民共和国政府采购法〉的有关规定，若有下列情形之一的，将被处理以采购金额５％以上10％以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；

（１）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（２）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（３）与采购人、其它供应商或者代理机构工作人员恶意串通的；

（４）向采购人、代理机构工作人员行贿或提供其他不正当利益的；

（５）未经代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（６）拒绝有关部门监督检查虚假情况的。

１５、所有关于本次磋商的函电，请按下列地址联系。

供应商全称（印章）：

地 址：

开户银行：

帐 号：

电 话：

传 真：

邮 编：

授权代表：

年     月     日

- 2.磋商报价表

工程规模：                                                  币种：人民币

| 磋商报价 |  | 万元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 其中 | 安全文明施工费 | 万元 |  |
|  | 规费中按规定向建安劳保费管理机构缴纳的建安劳保费 | 万元 |  |
|  | 发包人提供材料（如有） | 万元 |  |
|  | 承包人提供材料（设备）暂估价（如有） | 万元 |  |
|  | 暂估专业工程（如有） | 万元 |  |
|  | 暂列金额（如有） | 万元 |  |
| 主要材料 | 钢筋 | 吨 |  |
|  | 水泥（不含商品混凝土用量） | 吨 |  |
|  | 商品混凝土 | m3 |  |

【备注：投标报价规费中含按规定向建安劳保费管理机构缴纳的建安劳保费（依据为桂政发〔2012〕42号、桂建计〔2000〕48号），现行收取标准依据桂建计字〔2000〕48号有关规定执行，即按建筑安装工程造价的2%收取】

磋商单位（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日 期：    年   月   日

3.已标价工程量清单

（磋商单位应按招标工程量清单以及《计价规范》、《计算规范》自主填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致，磋商单位不得对招标工程量清单项目进行增减调整）

资格证明文件

1. 磋商保证金声明（格式）

致：           （采购代理机构名称）

我方参加（项目名称及编号）　　　　　　的竞争性磋商，缴纳磋商保证金人民币（大写）      元整（¥       元），请贵方在退付磋商保证金时转入以下账户：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

单位地址：

联系人：

联系电话（手机）：

（粘贴磋商保证金缴纳凭证复印件并加盖单位公章）

2. 法定代表人授权委托书（格式）

致：           （采购代理机构名称）

本人    （姓名）    系     （磋商单位名称）     的法定代表人，现授权    （姓名和职务）    为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的   （项目名称）     （项目编号：           ）项目的磋商响应文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：             。

代理人无转委托权。

附代理人身份证复印件加盖单位公章

磋商单位（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

3. 法定代表人身份证明

竞 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性     别：

年    龄：                          职     务：

系                                                 （竞标人名称）的法定代表人。

附法定代表人身份证复印件加盖单位公章

特此证明。

竞标人：                          （盖单位章）

年        月        日

4.营业执照复印件（含税务登记证复印件、组织机构代码证复件）加盖单位公章

（提供“三证合一”新版营业执照的即可不用提供组织机构代码证和税务登记证）；

5. 信用记录网站〔“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn/cr/list)〕查询结果及信用声明函

信用声明函（格式）

致：                      （采购代理机构名称）

我方愿意参加贵方组织的     (项目名称)          （项目编号：       ）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交人及其竞标服务成果和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1. 经查询，在规定的查询时间内，“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说明：

竞标人应当通过 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询竞标人相关主体的信用记录（打印查询记录并加盖单位公章附后）。查询时间为本项目提交响应文件截止时间前10日至提交响应文件截止时间中任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的竞标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

竞标人（盖章）：

6. 磋商供应商截止之日前半年内供应商连续三个月依法纳税或依法免税证明材料

（证明材料均为复印件加盖单位公章）

7.磋商供应商截止之日前半年内供应商连续三个月依法缴纳或依法免缴社保费证明（证明材料均为复印件加盖单位公章）

8.磋商单位有效的市政公用工程施工总承包三级（含以上）资质证书复印件和安全生产许可证证书复印件（复印件均需加盖单位公章）

9.拟派项目经理具备市政工程专业二级注册建造师证书复印件加盖单位公章、有效安全生产考核（B类）证书复印件加盖单位公章，项目经理无在建、无已中标未开工、无已列为其他项目中标候选人第一名的建造师承诺书（格式由磋商单位自拟，并对此真实性负责）；

10.专职安全员有效的安全生产考核合格证书（C类）复印件加盖单位公章

商务技术文件

1.商务条款偏离表（格式）

请逐条对应本项目采购文件第四章中其他要求等内容，认真填写该表。“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 磋商文件的商务条款 | 磋商响应文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工期：自签订合同之日起60日历天 |  |  |
| 2 | 验收要求：符合国家施工及竣工验收之“合格”标准 |  |  |
| 3 | 合同价格形式：综合单价固定方式，工程量按实际结算 |  |  |
| 4 | 付款方式：材料进场后预付工程款80%。关于付款周期的约定：工程款原则上按月支付，合同内进度款支付额为已完成工程量的80%，工程变更部分进度款支付额为已完成工程量的70%；工程完工验收达到质量要求，结算经有关部门审定后，发包人在收到承包人付款申请之日起6个月内，工程款支付至结算总价的97%；发包人按工程价款结算总额的3%预留工程质量保修金，待工程缺陷责任期满后返还。 |  |  |
| 5 | 缺陷责任期：12个月（自验收合格之日起计） |  |  |
| 6 | 合同签订时间：自收到成交通知书后7日内 |  |  |
| 7 | 逾期竣工违约金：承包人不能按合同约定的时间竣工，承包人应承担违约责任。应向发包人支付误期赔偿费（赔偿费按逾期竣工的单位工程罚款，每延误一天,按该单位工程结算造价扣除建安劳保费、发包人材料设备价款、暂估专业工程、暂列金额后的万分之 五 处罚,罚款直接从结算款中扣除。），误期时间从规定竣工日期起直到实际竣工日期的天数（扣除发包人批准顺延的工期）。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔款费或其他方式收回此款，此赔偿款的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。 |  |  |

磋商单位（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：

2.竞争性磋商供应商考核期内信誉实力一览表；

考核期内信誉实力一览表

| 序号 | 所获项目 | 获奖工程名称 | 获奖日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广西壮族自治区主席质量奖 |  |  |
| 2 | 中国建设工程鲁班奖 |  |  |
| 3 | 市政金杯示范工程奖 |  |  |
| 4 | 詹天佑土木工程大奖 |  |  |
| 5 | 国家优质工程奖 |  |  |
| 6 | 全国建筑工程装饰奖 |  |  |
| 7 | 国家AAA级安全文明标准化工地 |  |  |
| 8 | 省级工程质量奖 |  |  |
| 9 | 省级安全文明工地奖（建筑施工安全文明标准化工地） |  |  |
| 10 | 设区城市级工程质量奖 |  |  |
| 11 | 设区城市级安全文明工地奖（建筑施工安全文明标准化工地） |  |  |
| 12 | 企业主编完成国家或行业标准 |  |  |
| 13 | 企业主持完成国家级建设工法 |  |  |
| 14 | 企业参与编写完成国家或行业标准 |  |  |
| 15 | 企业参与完成国家级建设工法 |  |  |
| 16 | 企业主编完成省级标准 |  |  |
| 17 | 企业主持完成省级建设工法 |  |  |
| 18 | 企业参与编写完成省级标准 |  |  |
| 19 | 企业参与完成省级建设工法 |  |  |
| …… |  |  |  |
| N |  |  |  |

备注：

1.所有奖项、证书均以竞争性磋商供应商认为需要增加的其他证明材料复印件（或扫描件），以上复印件（或扫描件）、均须加盖竞争性磋商供应商单位公章。

3.拟投入本项目专业人员一览表（格式）

项目名称：

项目编号：

| 姓名 | 职位 | 证书编号 | 职称 | 职称证书编号 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |

- 注：提供相关证明材料。

磋商供应商盖公章：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：

4.施工组织设计方案（格式）

1、投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本工程的主要施工设备情况、拟配备本工程的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表六  临时用地表

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造年份 | 已使用 台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度计划（网络图或横道图）

1.投标人应提交施工进度计划，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

2.施工进度计划可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

3.施工进度计划应与施工组织设计相适应。

附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表

| 用途 | 面积（平方米） | 位置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

项目管理机构配备情况表

项目名称：

| 岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 承担完工工程情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 项目数 | 主要项目 名称 |
| 施工员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质检员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

【备注：附以上各岗位人员资格证件等相关证明材料的复印件加盖投标人单位公章。】

5.磋商供应商认为需要提供的有关资料

其他文书、文件格式

中小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：     年   月   日

残疾人福利性单位声明函（格式，残疾人福利性单位适用）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

政府采购项目履约保证金退付意见书

| 供应商申请 | 项目名称： |
| --- | --- |
|  | 项目编号： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金（大写）人民币 (￥ )退付到以下帐户： 单位名称： 开户银行： 银行账号： 联系人： 联系电话： 供应商签章 年 月 日 |
| 采购单位意见 | 验收意见：是否同意退付履约保证金及退付金额 联系人： 联系电话： 采购单位签章 年 月 日 |