目 录

第一章、竞争性磋商公告	2

第二章、磋商供应商须知	5

第三章、工程量清单	18

第四章、评审办法	19

第五章、合同格式	22

第六章、响应文件格式	40

第一章、竞争性磋商公告

# 广西盛元华工程咨询有限公司医用特殊科室装饰装修安装及设备采购工程补充（MSZC2020-C3-00673-GXSYH）竞争性磋商公告

项目概况

医用特殊科室装饰装修安装及设备采购工程补充采购项目的潜在供应商应在南宁市公共资源交易平台（https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw/）免费下载获取采购文件，并于2020年11月23日13时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：MSZC2020-C3-00673-GXSYH，政府采购计划编号：MSZC2020-C3-00673

项目名称：医用特殊科室装饰装修安装及设备采购工程补充

采购方式：竞争性磋商

建设规模：596㎡

预算金额：35.2万元。

最高限价（如有）：与预算金额一致。

采购需求：医用特殊科室装饰装修安装及设备采购工程补充。如需进一步了解详细内容，详见竞争性磋商采购文件。

工期：35日历天。

本项目（不）接受联合体。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 无 。

3.本项目的特定资格要求：具备建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上（含贰级）、建筑机电安装工程专业承包叁级及以上（含叁级）资质，具有安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。其中，竞标人拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级以上（含贰级）或机电工程专业贰级以上（含贰级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B类），本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理。

4.对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取采购文件

网上下载。不发放纸质文件，由供应商自行在南宁市公共资源交易中心网（https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw/）信息公告处下载采购文件。

四、竞争性磋商响应文件提交

1.竞争性磋商响应文件提交截止时间：2020年11月23日13时00分（北京时间）。

2.为做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，根据南宁市财政局《关于做好疫情防控期间政府采购工作有关事项的通知》（南财采〔2020〕12号）要求，本项目实行“不见面”开标方式，响应文件通过邮寄快递的方式送达，供应商不参加现场开标活动。

（1）接收邮寄包裹的时间为工作日8：30～18：00。响应文件必须在响应文件递交截止时间前送达。采购人或采购代理机构工作人员签收邮寄包裹的时间即为供应商响应文件的送达时间，逾期送达的响应文件无效，后果由供应商自行承担。

（2）采购代理机构将在响应文件递交截止时间前一小时统一将收到的响应文件运送至马山县公共资源交易中心，以确保本项目能在响应文件递交截止（开标）时间准时截标。供应商应充分预留响应文件邮寄、送达所需要的时间。为确保疫情防控期间邮寄包裹能及时送达，应选择邮寄运送时间有保障的快递公司寄送响应文件，确保在响应文件递交截止日期1个工作日前内送达。

（3）供应商在按照采购文件的要求装订、密封好响应文件后，应使用不透明、防水的邮寄袋（或箱）再次包裹已密封好的响应文件，并在邮寄袋（或箱）上粘牢注明项目名称、项目编号、项目开标日期、有效的联系电话（手机号码）及有效的电子邮箱等内容的文件。

（4）供应商在邮寄响应文件的同时须附上以下材料（有效的营业执照复印件或事业单位法人证副本复印件加盖公章）。

（5）采购代理机构工作人员在收到响应文件的邮寄包裹后，会按照供应商在邮寄包裹上预留的电子邮箱或联系电话告知响应文件收件的情况。

（6）响应文件邮寄地址：南宁市青秀区纬武路165号502室；收件人：黄群；联系电话：0771-2846860。

五、竞争性磋商响应文件开启时间、磋商时间及地点

1.2020年11月23日13时00分截标后，具体磋商时间由采购代理机构另行通知，地点：马山县白山镇威马大道马山县政务服务中心五楼开标厅（具体详见五楼电子显示屏安排）。

2.为便于采购代理机构或评审小组在项目评审期间与供应商取得联系，做好评审过程中供应商对响应文件的澄清、说明或者补正及磋商等工作，供应商务必做到：第六章“响应文件格式”中“竞标函”落款处的“电话”务必填写法定代表人或委托代理人的电话联系方式。

3.本项目采用二次报价方式，竞标人的最终报价如有变动需提前提供已标价工程量清单密封包装与响应文件一并邮寄，评审过程中与竞标人进行磋商（即最终报价）程序后由评审小组现场拆封。

4.如供应商未按上述要求提供联系方式，致使采购代理机构或评审小组在项目评审期间无法与供应商取得联系的，或因供应商自身原因未能保持电话畅通或未按评审小组要求提交澄清、说明或者补正的，后果由供应商自行承担。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.网上查询地址：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）；广西政府采购网/广西政府购买服务信息平台(http://zfcg.gxzf.gov.cn)；马山县公共资源交易中心(http://www.nnggzy.org.cn/gxmszbw)。

2.为配合采购人执行政府采购项目及备案，未在政采云注册的供应商请在获取竞争性磋商文件后登录政采云平台（网址：http://www.zcygov.cn）进行注册，如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：马山县中医医院

地    址：马山县白山镇金伦大道603号

联系方式：黄晓琴，0771-6822245

2.采购代理机构信息

名    称：广西盛元华工程咨询有限公司

地　　址：南宁市良庆区凯旋路18号广西合景国际金融广场28层

联系方式：黄群，0771-2846860

3.项目联系方式

项目联系人：黄群

电    话：0771-2846860

4.监管部门：马山县政府采购监督管理办公室

电 话：0771-6825986

广西盛元华工程咨询有限公司

2020年11月13日

第二章、磋商供应商须知

磋商供应商须知前附表

| 序号 | 名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及编号 | 项目名称：医用特殊科室装饰装修安装及设备采购工程补充 项目编号：MSZC2020-C3-00673-GXSYH |
| 2 | 建设地点 | 南宁市马山县银峰大道北侧琴屯北一巷 |
| 3 | 工期要求 | 35日历天。 |
| 4 | 承包方式 | 包工包料。 |
| 5 | 质量标准 | 工程质量符合国家施工验收规范合格标准。 |
| 6 | 采购范围 | 详见工程量清单。 |
| 7 | 磋商供应商资格 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 无 。 3.本项目的特定资格要求：具备建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上（含贰级）、建筑机电安装工程专业承包叁级及以上（含叁级）资质，具有安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。其中，竞标人拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级以上（含贰级）或机电工程专业贰级以上（含贰级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B类），本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理。 4.对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 8 | 磋商费用 | 不论磋商结果如何，磋商供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。 |
| 9 | 磋商报价及采购预算总金额 | 1.采购预算金额人民币大写：叁拾伍万贰仟元整（￥352000.00）。最终磋商报价超出本采购预算金额的，响应文件按无效处理。 2.响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 |
| 10 | 响应文件有效期 | 自响应文件递交截止时间之日起90天，有效期不足的响应文件将被拒绝。 |
| 11 | 响应文件份数 | 正本壹份，副本肆份。 |
| 12 | 响应文件 装订要求 | 磋商供应商应按磋商供应商须知响应文件的组成规定的顺序自编目录及页码。响应文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页。封面应注明“正本”、“副本”字样，并标明项目名称、项目编号、响应文件内容、磋商供应商名称、日期等内容。 |
| 13 | 响应文件包装、密封 | 磋商供应商须将响应文件“正本”、“副本”一并装入一个邮寄袋（或箱）中密封包装。 |
| 15 | 磋商供应商公章 | 本竞争性磋商文件中描述磋商供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用磋商供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，磋商供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、磋商专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。 |
| 16 | 响应文件递交截止时间 | 详见竞争性磋商公告。 |
| 17 | 响应文件递交 地点 | 详见竞争性磋商公告。 |
| 18 | 磋商小组的组成 | 磋商会议由采购代理机构负责组织，具体磋商评审工作由依法组建的磋商小组负责，磋商小组由采购人代表和有关经济、技术方面的专家组成。磋商小组由三人及以上（含三人）单数组成；专家确定方式：在专家库中随机抽取。 |
| 19 | 磋商时间、地点、人员 | 详见竞争性磋商公告。 |
| 20 | 评审办法 | 综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章：评审办法。 |
| 21 | 成交公告 及成交通知书 | 1.采购代理机构于磋商结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。 2.在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商自接到通知之日起，五个工作日内办理成交通知书手续。 |
| 22 | 澄清或者修改 | 采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要澄清、修改。澄清或者修改的内容可能影响磋商文件编制的，代理机构应当在响应文件递交截止时间三日前在本采购项目竞争性磋商公告发布的同一媒体上发布更正公告，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，如不足3个工作日的，将顺延提交首次响应文件截止时间。 |
| 23 | 履约保证金 | 无。 |
| 24 | 签订合同时间 | 最迟应在成交通知书发出之日起三十日内。成交供应商领取成交通知书后，应按规定与采购人签订合同。 |
| 25 | 代理服务费 | 1.本项目的成交代理服务收费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》收费标准及发改价格[2011]534号文的规定标准，根据国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知（发改价格〔2015〕299号）精神，成交代理服务费不足3000元人民币的按3000元人民币收取，由成交供应商在领取成交通知书时向广西盛元华工程咨询有限公司一次性付清招标代理服务费。 2.成交代理服务费缴纳账户： 开户名称：广西盛元华工程造价咨询有限公司马山分公司 开户银行：中国农业银行股份有限公司马山新兴分理处 开户帐号：2004 4801 0400 0390 6 |
| 26 | 现场勘察 | 无。 |
| 27 | 解释权 | 本竞争性磋商文件的解释权属于采购代理机构。 |

一、总则

1、适应范围

1.1项目名称及项目编号：详见供应商须知前附表。

1.2本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）适用于本磋商项目的磋商、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2、定义

2.1“招标采购单位”是指组织本次采购的采购人和采购代理机构。

2.2“磋商供应商”是指符合本次采购项目的磋商供应商资格并提交响应文件、参加磋商的供应商。如果该供应商在本次磋商中成交，即成为“成交供应商”。

2.3“服务”系指按磋商文件规定，磋商供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.4“项目”系指磋商供应商按磋商文件规定向采购人提供服务。

2.5“书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.6知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

3、磋商供应商资格

见磋商供应商须知前附表第7条内容。

4、磋商费用

见磋商供应商须知前附表第8条规定。

5、联合体磋商要求

本项目不接受联合体磋商

6、质疑和投诉

6.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

6.2提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）必须是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，必须在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

6.3质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

6.4供应商质疑时，必须提交质疑书原件，质疑书应当包括下列主要内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提起质疑的日期。

质疑书应当署名。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书原件，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

7、转包与分包

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目不可以分包。

8、关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效：

8.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，不得参加同一分标磋商或未划分分标的同一项目的磋商，否则，磋商无效。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则磋商无效。

8.2供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

8.3供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4供应商在磋商活动中提供任何虚假材料，其响应文件无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

二、磋商文件

9、磋商文件的构成

（1）竞争性磋商公告；

（2）磋商供应商须知；

（3）工程量清单；

（4）评审办法；

（5）合同格式；

（6）响应文件格式。

10、磋商文件的澄清与修改

10.1磋商供应商应认真阅读磋商文件，发现其中有误或有不合理要求的，应在磋商截止日期五日前以书面形式要求采购代理机构澄清。

10.2采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要澄清、修改。澄清或者修改的内容可能影响磋商文件编制的，代理机构应当在响应文件递交截止时间三日前在本采购项目竞争性磋商公告发布的同一媒体上发布更正公告，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，如不足3个工作日的，将顺延提交首次响应文件截止时间。

10.3澄清、答复、修改、补充的内容为磋商文件的组成部分。当澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

10.4采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，延长响应文件递交截止时间，在本项目竞争性磋商公告发布的同一媒体上发布更正公告。

三、竞争性磋商响应文件的编制

11、竞争性磋商响应文件（以下简称响应文件）的组成及要求

11.1响应文件组成：资格审查部分、商务部分、技术部分三部分组成（格式见第六章响应文件格式）。

11.1.1资格审查部分组成要求，包括：

（1）诚信声明（必须提供）；

（2）营业执照复印件（必须提供）；

（3）企业资质证书复印件（必须提供）；

（4）安全生产许可证复印件（必须提供）；

（5）项目经理身份证复印件、建造师注册资格证书及安全考核合格证复印件（必须提供）；

（6）法定代表人资格证明（必须提供）；

（7）法定代表人授权委托书（委托代理时必须提供）；

（8）竞标人对农民工工资保证金的交纳与使用的承诺（必须提供）；

（9）竞标人响应文件递交截止时间前半年内任意连续三个月依法缴纳税收的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等，如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、帐号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）；无纳税记录的，应提供竞标人所在地税务部门出具的依法纳税或依法免税证明（必须提供）；

（10）竞标人响应文件递交截止时间前半年内任意连续三个月依法缴纳社保费的缴费凭证复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等，如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险名称、缴款金额等内容）；无缴费记录的，应提供由竞标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件（必须提供）；

（11）竞标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供）。

11.1.2商务部分组成要求，包括：

（1）竞标函（必须提供）；

（2）竞标函附录（必须提供）；

（3）已标价的工程量清单（必须提供）。

11.1.3技术部分组成要求，包括：

（1）项目实施方案（必须提供）；

（2）施工组织设计方案（必须提供）；

（3）项目管理机构（必须提供）；

（4）竞标人认为其需提交的技术部分的其他材料（如有，请提供）。

11.2以上有关材料应真实有效，属于“必须提供”的文件必须提供，所有复印件均应加盖供应商公章（扫描公章无效），并于本项目截标前与响应文件同时提交，否则响应文件无效。如供应商提供的证明文件不齐全或不符合规定形式的可在磋商小组规定的时间内当场补正或更正。其余由供应商可视自身情况自行提交。

11.3供应商应按磋商文件第六章响应文件格式编制响应文件。

12、响应文件的语言及计量

12.1响应文件以及磋商供应商与采购代理机构就有关磋商事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。磋商供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为主。

12.2磋商计量单位，磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

13、磋商报价及采购预算总金额

- 13.1.1工程量清单报价表中所报的单价和合价，以及磋商汇总表中的价格应包括施工设备、主要材料、辅助材料、安装（如工程量清单中未列所安装设备则包含所安装设备的采购）、垃圾清运、劳务、管理、维护、保险、利润、增值税（一般计税法）、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用。

- 13.1.2供应商应按竞争性磋商文件提供的工程量清单计算工程项目的综合单价和合价。工程量清单中的每一项均需计算填写综合单价和合价，供应商没有填写综合单价和合价的项目将不予支付，并认为此项费用已包括在工程量清单的其他综合单价和合价中。供应商在工程量清单中多报的细目或单价、合价或总额价采购人将不予支持。

- 13.1.3供应商应对竞争性磋商文件中工程量清单所列的各项内容和要求作实质性响应。

- 13.1.4供应商应采用综合单价进行工程量报价，不得采用总价让利或以百分比让利等形式进行报价，成交供应商的总报价即为合同价和工程结算价。

- 13.1.5供应商报价依据：本工程竞争性磋商文件、工程量清单、采购人提供的及有关的计价文件。

- 13.1.6响应文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额合计不一致的，以单价金额合计为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

13.2磋商价格采用方式：本工程报价采用固定竞价报价方式。

14、响应文件有效期

14.1按磋商供应商须知前附表规定的响应文件有效期，有效期不足的响应文件将被拒绝。

14.2出现特殊情况下，需要延长响应有效期的，采购代理机构以书面形式通知所有磋商供应商延长响应有效期。

16、响应文件的份数、装订、签署和包装、密封

16.1响应文件份数：正本壹份，副本肆份。

16.2响应文件装订：磋商供应商应按磋商供应商须知响应文件的组成规定的顺序自编目录及页码。响应文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页。封面应注明“正本”、“副本”字样，并标明项目名称、项目编号、响应文件内容、磋商供应商名称、日期等内容。

16.3响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写。

16.4响应文件正本须由供应商在规定位置加盖供应商公章（扫描公章无效）并由法定代表人或授权委托代理人签署，所有复印件均须加盖单位公章，磋商供应商应写全称，响应文件副本可以是正本的复印件，当正本与副本不一致时，以正本为准。

16.5响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖磋商供应商公章及法定代表人或授权委托代理人签字或盖法定代表人印章。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由磋商供应商负责。

16.6磋商供应商须将响应文件“正本”、“副本”一并装入一个邮寄袋（或箱）中密封包装。

16.7本磋商文件中描述磋商供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用磋商供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，磋商供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、磋商专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。

17、响应文件的修改和撤回

17.1磋商供应商在响应文件截止时间之前，可以对已递交的响应文件进行修改或撤回，并书面通知采购代理机构，该通知须有经磋商供应商法定代表人或其正式授权的委托人签字。

17.2在响应文件截止时间后的磋商有效期内，磋商供应商不得撤回其响应文件。

18、响应文件的递交

18.1磋商供应商应按磋商供应商须知前附表规定的响应文件截止时间前递交响应文件。

18.2磋商供应商递交响应文件的地点：见磋商供应商须知前附表。

18.3除磋商供应商须知前附表另有规定外，磋商供应商所递交的响应文件不予退还。

18.4逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

四、竞争性磋商（简称磋商）与评审

19、磋商小组组成及磋商时间、方式

19.1磋商小组组成：磋商会议由采购代理机构负责组织，具体磋商、评标工作由依法组建的磋商小组负责，磋商小组由采购人代表和有关方面的经济、技术专家组成，磋商小组的组成见磋商供应商须知前附表。

19.2磋商时间、方式

19.2.1磋商时间：详见竞争性磋商公告。

19.2.2磋商方式：详见竞争性磋商公告。

19.2.3 响应文件递交截止时间后，由磋商小组在评标室内开启响应文件。

20、评标原则和评审办法

20.1磋商小组必须坚持公平、公正、科学和择优的原则。

20.2评审办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章：评审办法。

20.3磋商小组应按磋商文件进行评标，不得擅自更改评审办法。

20.4在评审过程中，磋商小组任何人不得对某个磋商供应商发表任何倾向性意见，不得向其他磋商小组成员明示或者暗示自己的评审意见。

20.5磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

21、磋商会议

21.1 磋商会议由采购代理机构工作人员组织并主持。

21.2 磋商会议程序

（1）主持人宣布磋商标会议开始；

（2）介绍参加开标会议的人员名单；

（3）采购人代表和监标人员一同检验参加开标会的各供应商是否按要求提交规定递交的材料，否则作无效磋商处理；

（4）主持人按照流程进行相关记录；

（5）主持人宣布开标会议结束。

21.4 本采购代理机构工作人员将有效响应文件送磋商小组评审。

22.磋商内容的保密

22.1 磋商后，直到宣布授予成交单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较的所有资料，有关授予合同的信息，都不应向供应商或与评标无关的其他人泄露。

22.2 在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人和磋商小组成员施加影响的任何行为，都将导致取消其磋商资格。

23.磋商

23.1 磋商时间及方式:在前附表规定的磋商截止时间后为与供应商磋商时间，具体时间由代理机构另行通知。磋商方式见前附表规定。

23.2根据磋商项目的特点组建磋商小组，磋商小组由采购人代表和有关专家共三人及以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。在整个磋商过程中，磋商小组将负责对全部响应文件进行审查、磋商及评标工作。

23.4 磋商程序如下：

（1）在磋商正式开始前由磋商小组对竞争性磋商文件进行确认，认可竞争性磋商文件的内容符合法律法规的规定、不存在歧视性或排他性内容。

（2）磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

（3）磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（4）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（5）磋商小组对竞争性磋商响应文件进行资格性审查，依据竞争性磋商文件对已通过资格性审核的各竞争性磋商响应文件进行书面评审，审查竞争性磋商响应文件是否实质上响应了竞争性磋商文件的各项要求，在资格性及响应性评审后由磋商小组组长主持，归纳各专家审核意见，形成磋商要点。磋商小组依据磋商要点，与单一供应商分别进行磋商，要求参加磋商的供应商在规定时间内进行最终报价并通过邮箱形式递交，竞标人的最终报价如有变动需提前提供已标价工程量清单密封包装与响应文件一并邮寄，评审过程中与竞标人进行磋商（即最终报价）程序后由评审小组现场拆封。

（6）磋商评审在严格保密的情况下进行，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。采购代理单位对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。

（7）磋商后，供应商根据磋商小组统一整理的书面磋商记录要求做出书面承诺，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

（8）最终磋商结束后,磋商小组不得再与磋商单位进行任何形式的商谈。

24.综合比较与评价

24.1 磋商小组按竞争性磋商文件中规定的评审办法，对资格性审查和符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价并打分。

24.2采购代理机构对评审数据进行校对、核对。

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上（含3名）成交候选供应商，并编写评审报告。

24.3在评审过程中出现法律法规和磋商文件均没有明确规定的情形时，由磋商小组现场协商解决，协商不一致的，由全体磋商小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

24.4本磋商项目是以采购预算总金额为最高限价，超出采购预算总金额的最后报价，磋商小组可以不予以评审。当全部报价均超出采购预算总金额采购人无法接受时，磋商小组有权决定全部废标。

25、确定成交供应商

（1）采购单位应当确定磋商小组推荐排名第一的磋商供应商为成交供应商。

（2）排名第一的成交候选供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或提供虚假材料的，招标采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商或重新采购。

（3）第二成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商或重新采购。

26、属于下列情况之一者，磋商无效：

- （1）未按磋商文件规定完整提交响应文件或未按规定要求密封、签署、盖章的；

- （2）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

- （3）不具备磋商文件规定的资格要求的，或参加政府采购活动前三年内在经营活动中存在重大违法记录的；

- （4）响应文件未按磋商文件的内容和要求编写，或提供虚假材料的；

- （5）响应文件有效期、服务期限、服务承诺等不能满足磋商文件要求的；

- （6）磋商供应商未就“工程量清单”中的所有内容作完整唯一报价的；

- （7）退出磋商却没有提供书面材料，且未在磋商小组规定的时间内提交应答文件的；

- （8）属于“必须提供”的响应文件未能按时提供或补正、更正的；

（9）未实质性响应磋商文件要求的；或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

（10）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求和条件的。

- 27、供应商有下列情形之一的视为供应商相互串通磋商，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或磋商报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）磋商文件实质性要求未做变动，供应商最后报价高于第一次报价的。

- 28、磋商过程的监控

本项目磋商过程实行全程录音、录像监控，磋商供应商在磋商过程中所进行的试图影响磋商结果的不公正活动，可能导致其磋商被拒绝。

29、成交公告及成交通知

29.1采购代理机构于磋商结束后二个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起二个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。

- 29.2在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商自接到通知之日起，五个工作日内办理成交通知书领取手续。

29.3采购代理机构无义务向未成交的磋商供应商解释未成交原因和退还响应文件。

五、签订合同

30、合同履约担保

本项目无需提交履约保证金。

31、签订合同

31.1签订合同时间：最迟应在成交通知书发出后三十日内。成交供应商领取成交通知书后，应按规定与采购人签订合同。

31.2如成交供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购单位可从磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序重新确定成交供应商。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（1）成交后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

六、其他事项

32、解释权：本竞争性磋商文件的解释权属于采购代理机构。

## 第三章、工程量清单

一、工程量清单说明：

1、编制依据：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《建设工程工程量清单计价规范B50500-2013广西壮族自治实施细则》及《建设工程工程量清单计价规范GB50854~50862-2013广西壮族自治实施细则》。

2、在有数量标出的子目中，有价标的工程量清单中的每一细目须填入单价和合价。供应商没有填写单价和合价的细目，其费用应视为已分配在相关工程细目的单价与合价之中。

3、工程量清单中的任何算术性错误，磋商小组将按下述原则予以调整。

（1）如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

（2）当单价与数量的乘积与总额之间不一致时，通常以标出的单价为准，除非磋商小组认为有明显的小数点出错，此时应以标出的总额为准，并修改单价。

4、竞标人在进行报价时，应按照采购人（采购代理机构）提供的工程量清单进行报价。竞标人对自己所填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量负责，竞标人填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量必须与采购人提供的一致。评标中，竞标人已标价工程量清单的项目编码、计量单位、工程量任何一处与招标工程量清单不一致的，作无效磋商处理。

5、供应商应对竞争性磋商文件中工程量清单所列的各项内容和要求作实质性响应。

二、注意事项及其他要求：

1、严格按国家标准及本项目工程量清单要求施工；

2、要求工期：35日历天。

质量标准：工程质量符合国家施工验收规范合格标准。

3、工程材料：在已标价的工程量清单的“主要材料及价格表”中注明“品牌”，且每种配件和材料只能注明一种品牌，否则有可能被视为无效磋商。

三、工程量清单（登陆南宁市公共资源交易系统下载）是本竞争性磋商文件的组成部分。

## 第四章、评审办法

一、评审原则

1、磋商小组构成：本采购项目的磋商小组分别由依法组成的评审专家、采购人代表等三人以上（含 3 人）的单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二。

2、评审依据：磋商小组以竞争性磋商文件和响应文件为评审依据，对磋商供应商的商务、技术及资质信誉等方面内容按百分制打分。

3、评标办法：采用综合评分法。

二、评定方法：对资格性和符合性检查合格的响应文件，采用综合评分法进行评审。只有通过了资格审查和符合性评审的供应商，才能进入详细评审程序。

1、价格分………………………………………………………………………………………30分

（1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号），磋商单位认定为小型、微型企业或监狱企业（供应商须如实填写中小企业声明函，并对声明的真实性负责）且所投产品均为小型和微型企业产品的，对磋商价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=磋商价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体磋商，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，联合体磋商价给予 2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=磋商价×（1-2%）；除上述情况外，评标价=最终磋商报价。

另：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号、桂财采[2015]25 号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。广西区内政府采购中对监狱企业及其产品的认定，由自治区司法厅负责（需提供广西壮族自治区监狱企业产品目录）；省外应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141 号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，评审中对价格给予折扣，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。成交为残疾人福利性单位的，采购代理机构应当随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

- （2）某供应商价格分 = 供应商最低报价（金额）/某供应商评标价（金额） ×30分

2、技术分………………………………………………………………………………………68分

（1）项目实施方案（满分26分）

差（10分）：项目设计概况、项目设计依据、规范要求、项目设计方案，实验家具的布局设计，产品材料选择与安装，基本达到要求；

良（17）：项目设计概况、项目设计依据、规范要求、项目设计方案，实验家具的布局设计，产品材料选择与安装，设计方案的合理性，设计满足未来发展；

优（26分）：项目设计概况、项目设计依据、规范要求、项目设计方案，实验家具的布局设计，产品材料选择与安装等设计方案的合理性、可行性、工艺流程合理，完整的优秀设计方案。

（2）施工组织设计方案（满分25分）

差（10分）：主要安装施工技术措施、关键施工技术及工艺，项目质量保证措施与承诺，方案基本达到建设要求；

良（16分）：主要安装施工技术措施、关键施工技术及工艺，项目质量保证措施与承诺，方案科学合理；

优（25分）：主要安装施工编制依据，安装施工部署，主要安装施工技术措施、关键施工技术及工艺、验收标准，项目质量保证措施与承诺，保证安装施工安全、文明施工的主要措施，主要施工安装机具配置及检测试验设备计划，材料、劳动力用量计划，保养、维护及服务承诺等完善的安装方案。

（3）质量保证措施（满分14分）

差（3分）：具有项目质量承诺，质量保证措施等基本满足采购文件的要求。

良（9分) ：具有项目质量承诺，质量保证措施等先进、可行、具体的质量保证措施，满足采购文件的要求。

优 (14分)：具有项目质量承诺，项目质量方针及目标，组织质量保证措施，实施质量控制的目标，保证措施及体系，施工质量控制措施，项目施工质量措施等先进、可行、具体的质量保证措施，满足采购文件的要求。

（4）拟投入项目管理人员情况（满分3分）

拟投入主要管理人员（项目经理或项目负责人、技术负责人、专职安全员、施工员、质量员、材料员等）具备相应有效的资格证书或岗位证书，每一个岗位得0.5分，满分3分。

3、资质信誉分…………………………………………………………………………………2分

①投标人同时具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书及OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证证书（提供有效证明文件的复印件）并在有效期内得1分，缺一项的不得分，满分1分。

②投标人2018年获得相关部门颁发的AAA级“信用等级证书”（提供有效证明文件的复印件），并在有效期内得1分，缺一项的不得分，满分1分。

三、总分（100 分）

总分＝商务分+技术分+资质信誉分。

备注：1、如所有的投标报价均高于采购预算价时，宣布本次招标失败，重新组织采购。

2、各项指标的分数计算四舍五入，取小数点后两位。

四、推荐成交候选供应商原则

磋商小组按综合得分由高到低的顺序推荐3名成交候选人（综合得分相等时，以磋商报价低的优先；磋商报价也相等时，按资质等级由高到低的顺序排列）。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购单位可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商或重新采购。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，提出不能履行合同，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交人或重新采购。

磋商小组认为，某供应商的有效磋商报价明显低于其它通过符合性审查供应商的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，磋商小组可以取消该磋商人的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

## 第五章、合同格式

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：                                      。

2.工程地点：                                      。

3.工程立项批准文号：                              。

4.资金来源：                                      。

5.工程内容：                                      。

6.工程承包范围：

。

#### 二、合同工期

计划开工日期：     年   月   日。（具体以发包人书面通知为准）

计划竣工日期：     年   月   日。

工期总日历天数：      日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合                         标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

#### 五、项目经理

承包人项目经理：                                     。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书；

（2）竞标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）已标价工程量清单或预算书；

（7）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招磋商形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4. 承包人承诺项目完工后按发包人要求清理场地

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分专用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

#### 十、签订地点

本合同在                                    签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自                                   生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执     份，承包人执       份。

发包人：  (公章)                      承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：            法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                        （签字或盖章）

地  址：                              地  址：

邮政编码：                            邮政编码：

法定代表人：                          法定代表人：

或委托代理人：                        或委托代理人：

联系人：                              项目负责人：

电  话：                              电  话：

传  真：                              传  真：

电子信箱：                            电子信箱：

开户银行：                            开户银行：

账  号：                              账  号：

第二部分  专用条款

一、词语定义及合同文件

3、语言文字和适用法律、标准及规范

3.1本合同除使用汉语外，还使用  无其它  语言文字。

3.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：现行的国家法律和行政法规，工程所在地政府的有关法规和规章。

3.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称：现行的国家标准、规范、行业标准、规范等。

发包人提供标准、规范的时间：       无

国内没有相应标准、规范时的约定：参照国际通用的有关标准、规范、并经监理及发包人批准才能执行。

4、图纸

4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：合同签定   天后提供一式   份图纸。

发包人对图纸的保密要求：   无

使用国外图纸的要求及费用承担：   无

二、双方一般权利和义务

5、工程师

5.2监理单位委派的工程师

姓名：       /           职务：     /

*发包人委托的职权：协助办理各种施工有关文件，监理工程质量、工期和安全，对进场的成品半成品及各种原材料的质量、有效期予以监测和鉴定，签认工程量、试验报告，必要时选定主体工程应取样的部位进行检测，以及支付工程款的审核等。

*需要取得发包人批准才能执行的职权：发布开、停、复工令，设计变更、增减工程的实施，以及标外工程的监理等。

5.3发包人派驻的工程师

姓名：                  职务：

职权：发包人委派的职权范围。

5.6不实行监理的，工程师的职权：  无

6、承包人派驻的项目负责人

6.1姓名：                  职务：

7、发包人工作

7.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

*（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：               。

*（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：

*（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通。

（4）协调处理施工现场周围地下管线给和邻近建筑物（含文物保护建筑）、古树名木保护工作。

（5）双方约定的发包应做其他工作：  双方另行商定。

7.2发包人委托承包人办理的工作：  双方另行商定。

8、承包人工作

8.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：如有需要双方另行协商。

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：每月25日前向发包人提供当月工程进度报表以及下月进度计划报表一式两份。

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：根据工程需要，提供和维修非夜间是施工使用的照明、围栏设施，并负责施工场地范围内的安全保卫。

（4）向发包人提供的办公和生活用房屋及设施的要求：待定

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：因施工需要，经发包人批准费用由承包人负责。

（6）已完成工程成品保护的特殊要求及费用承担：已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完成工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。工程已交付发包人或发包人擅自提前使用后而损坏及所需的修理费用、工程成品毁损的风险，由发包人承担。若发包人要求承包人采购特殊措施保护的，由发包人就保护的工程部位和相应的追加合同价款另外进行协商。其余按本合同通用条款第8.1（6）款规定执行。

（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担： 视实际情况由双方商定保护措施，由承包人负责保护，费用由发包人承担。

（8）施工场地清洁卫生的要求：按通用条款第8.1（8）条执行，费用由承包人承担

（9）施工场地、水电运输通道及施工便道的修建和维护、清场等费用：由承包人承担。

（10）双方约定承包人应做的其他工作：

- 配合发包人做好安全文明宣传、领导检查宣传治理“五乱”等工作，相关费用由承包人承担。

- 本工程施工场地范围内水、电的使用、维护、恢复等由承包人负责，以上费用在投标报价中综合考虑。

- 承包人的临时占地（含项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复及施工范围内临时性占地的青苗补偿及地面附着物发生的费用均由承包人负责，发生的一切费用已包含在相关的报价中。

- 承包人应按监理人的指示负责拆除拆迁残留基础和构筑物等，清除本工程施工范围的零星拆迁垃圾、杂物以及场地中树根等，所需费用由承包人负责，在土方工程投标中考虑。

- 各合同承包人应允许本工程其他承包人在本合同承包人施工场地上架设施工用电线路，线路走向由监理人会同各有关合同承包人共同协商确定。

- 承包人应充分理解有一些设施（如施工道路）将会由一个以上的承包人使用，如果在使用过程中发生干扰时，应立即通知监理人并服从监理人的决定。

- 凡属于需要承包人交付给其他承包人的工作面以及其他承包人交叉作业的工作面，承包人必须服从监理人的决定，按规定的完工日期完成并将清理好的工作面移交给其他承包人，并取得监理人的同意。

- 承包人应为监理人、发包人现场代表对施工现场的检查监督提供必要的配合，并对这种配合对施工影响有充分的考虑。

- 经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、环保、环卫等部门的规定执行。施工车辆的营运手续办理、清洗等一切费用由承包人承担。由于车辆带泥或洒漏造成的道路、环境污染，其责任和费用均由承包人承担。

10）土料场由承包人自行解决，并负责提供经检测合格的土料

11）承包人应负责施工场内交通管制和协调通行工作。连接施工场内外道路出口处必须设洗车场，对从施工场地进入市区道路的所有车辆进行清洗，并派专人在出口处负责看守，严禁与工程施工无关的人员及车辆进出施工场地，所发生的费用由监理人负责协调有关标段共同承担。如承包人违反以上有关规定，由此造成的一切后果由承包人负责。

12）承包人负责其本合同段在合同实施期内临时交通道路（含场内外连接公共交通道路）和交通设施的修建、维修、养护和交通管理工作，并承担一切费用。

13）承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供给发包人、监理和其他合同段的承包人使用，如共同使用的路基损坏严重，发包人或监理人将负责通知有关承包人共同出资修复，若使用频率相差悬殊，则按比例分摊。

14）承包人在实施本合同工程所使用公共道路、水源、公共设施等必须保障发包人及其他人的财产、利益和权利免收损害，造成损坏的自费负责维修或赔偿。

15）承包人的施工管理区及施工场地应设有临时的污水处理设施和施工排水设施，生活、施工垃圾等处置应妥当，施工材料如涂料化学品等应妥善存放，并设有防雨、防风等措施，并承担一切费用。

16）移交证书签发后，承包人应立即从签发了移交证书的工地上将所有有关的承包人的设备、多余材料、垃圾及各种临时工程清除、移走，并使这一部分工程及工地保持清洁，使发包人满意。

17）承包人应全权自费负责其劳务及职员的雇佣、工资的支付、房屋、膳食及运输的安排。承包人在任何时候应采取一切合理的预防措施，以防止其职员发生任何违法的、妨碍治安的行为，并维护治安和保护工程附近的单位、个人或财产免遭上述行为的破坏，否则，由此造成的后果和费用均由承包人承担。

18）承包人应按安全施工管理有关规定，配备安全管理机构，配备合格的安全管理人员，负责处理全体工作人员和劳务人员的安全保护和防止事故等问题，如因承包人原因造成人员伤亡、财产损失等一切事故，由承包人负全责并承担费用。

19）承包人在施工期间应协调好与邻近相关单位（含居民、农民）的关系，应避免发生矛盾与冲突，否则，由此造成的一切后果由承包人承担。

20）对上述项工作，费用已包括在有关单价和总价中，发包人不再另行支付由此所发生的一切费用。

三、施工组织设计和工期

9、进度计划

*9.1承包人提供施工组织技术方案（含进度计划）的时间：在开工前5天内。

工程师确认的时间： 从收到承包人提供的施工组织技术方案后三天内予以确认或提出修改意见。逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意该施工方案及工程进度计划。

9.2群体工程中有关进度计划的要求：            无                      。

10、工期延误

10.1对以下原因造成工期延误；经工程师确认，工期应相应顺延：按通用条款第10条执行。

10.1.1双方约定工期顺延的其他情况：不可抗力的原因 。

10.2非上述原因，承包人不能按合同约定的时间竣工，承包人应承担违约责任。应向发包人支付误期赔偿费（每天赔偿金额为合同价款的万分之 四 ），误期时间从规定竣工日期起直到全部工程或相应部分工程竣工验收各方签章日期之间的天数（扣除发包人批准顺延的工期），其极限为合同价的 5% 。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔款费或其他方式收回此款，此赔偿款的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。

10.3承包人必须按照合同工期或发包人同意顺延的工期竣工。

四、质量与验收

11.1发包人对工程质量的要求：达到国家施工验收规范合格标准。

11.2双方对工程质量有争议时，委托具有相应资质的检测单位进行检测、认定，检测费由失败方承担。

五、安全施工

12、安全施工与检查

12.1承包人必须文明、安全施工，在施工期间内由于承包人原因造成的一切人员伤亡和财产损失等责任事故和所发生的一切费用一概由承包人承担。

12.2承包人提供施工组织技术方案必须包含安全文明施工方案，发包人和监理人根据批准的安全文明施工方案制定考核评定标准，每月考核承包人的安全文明施工情况，考核分为合格与不合格两个等级。

12.3承包人每月25日向监理人提供本月的安全文明施工情况报告，由监理人审查对照标准评定等级并抱发包人批准。如承包人的安全文明施工被评为不合格，则当月的安全文明施工增加费发包人不予支付。

12.4由于安全文明施工的原因，承包人被建设行政主管部门下令停工整改，则安全文明施工视为不合格，当月的安全文明施工增加费不予支付。

六、合同价款与支付

13、合同价款及调整

*13.1本合同价款采用固定总价合同方式确定。

*14、工程款（进度款）支付

合同生效且安装人员、安装材料及设备进场后7天内由甲方支付乙方合同总额的50%预付款，项目安装完毕、验收合格后由甲方支付乙方合同总额的50%项目款,乙方开足全额发票给甲方。

七、材料设备供应

15.1本工程材料设备由承包人自行采购。

16、承包人采购材料设备

16.1承包人采购材料设备的约定：

16.1.1凡属承包范围内的所有材料、设备均由承包人自行采购，承包人应按合同规定的品牌、规格、数量、产地、技术参数等组织采购，但采购前需要携带本材料、设备的出厂检验报告或产品合格证书提前报监理工程师审核，发包人确认方可采购；承包人若未经监理工程师及发包人确认，所采购的材料、设备，发包人有权让承包人更换，由此产生的一切损失由承包人承担；

16.1.2承包人采购供应的材料、设备，在开箱验收前24小时内，向发包人和监理工程师提出开箱检验请求，经发包人和监理工程师验收合格并签署意见后方可使用，经开箱验收的材料、设备并不等同于最终的质量合格；

16.1.3若发现承包人以伪劣产品充抵或与发包人确认的材料设备不符、与设计或标准的材料设备不符，发包人有权让承包人更换直到发包人和监理工程师确认验收合格，并按该批材料、设备价格总额的10%对承包人进行罚款，由发包人从进度款中直接扣抵，经验收后及在施工过程中发生设备、材料丢失或损坏，均由承包人自负；

16.1.4承包人提供的材料设备产品的质量必须符合设计要求及国家建材行业和机电行业等标准要求；

16.1.5因承包人资金投入不足，直接影响工程质量和工期，且无视监理工程师的多次警告而不做改进，从而引起工程的质量、进度和材料设备准备严重滞后时，发包人有权采取相关措施进行补救，相关措施的费用由承包人承担。

八、工程变更

*17.1.1设计变更和工程签证价款达10万元以上的，承包人事先向发包人提出变更申请，发包人应提前2个工作日向主管部门提出书面变更申请（加盖公章），由主管部门签字后方可进行设计变更和工作签证。属不可抗力（自然灾害、突发事件等）造成变更的，按特事特办原则予以办理，有关资料和手续应在10个工作日内补送、办理。最终设计变更和工程签证须经主管部门、发包人、设计、监理、施工等有关单位现场签字确认并经发包人最终盖章确认。

*17.1.2设计变更和工程签证价款在10万元以内（含10万元）的，必须经发包人、设计、监理、施工等有关单位现场签字确认并经发包人最终盖章确认。发包人提前2个工作日以书面或传真方式（加盖公章）通知相关部门。

*17.1.3发包人在实施项目过程中，若发生单价变动，由发包人、监理单位与承包人共同协商并签字确认。

*17.1.4当合同规定的调整合同价款的调整情况发生后，承包人未在规定时间内通知发包人，或者未在规定时间内提出调整报告，发包人可以根据有关资料，决定是否调整和调整的金额，并书面通知承包人。

以上所述盖章为盖发包人法人章。

九、竣工验收与结算

18、竣工验收

18.1中间交工工程的范围和竣工时间：

*19、竣工结算

因承包人提供的结算资料不完整而需要补充或承包人不按时对账耽误时间时，审查时间应相应顺延；

结算最终经财政部门审定；

20、质量保修

20.4.1质量保修期由本合同工程签发的工程竣工验收合格交工证书中写明的竣工日期计起。

20.4.2质量保修的费用，在质量保修期内，下述原因造成的质量保修费用，由承包人自行负责：

（a）承包人所用的材料、设备或操作工艺一符合合同要求；

（b）承包人的疏忽或未遵守合同中对承包人规定的义务。

十、违约、索赔和争议

21、违约

*21.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第14条约定发包人违约应承担的违约责任：无

本合同通用条款第16.4款约定发包人违约应承担的违约责任：  按通用条款第16.4款执行

双方约定的发包人其他违约责任：

21.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

21.2.1本合同通用条款第10.2款约定承包人违约应承担的违约责任：承包人向发包人支付每延误一天，按合同价款万分之 四 的违约赔偿费，其限额为合同价的5%。误期天数按本专用条款第10.3条计算。

*21.2.2本合同通用条款第11.1款约定承包人违约应承担的违约责任：承包人向发包人支付按合同价款2%的赔偿金。承包人同时承担违约责任为修复至工程质量要求并承担相关费用。

21.2.3双方约定的承包人其他违约责任：

1）承包人如违反了以下情况之一者，发包人有权解除合同，并没收其全部履约保证金。

a、承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进点组织施工和不按签订协议书时商订的进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误。

b、承包人违反第26.1条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人，或私自将工程或工程的一部分分包出去。

c、未经监理人批准，承包人私自将已按投标书承诺进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料撤离工地。

d、由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未采取有效措施赶上进度，造成工期延误。

e、承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务。

2）承包人在保修期内拒绝按通用条款第24.1条的规定进行修复，或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补的，发包人将扣除承包人全部质量保修金。

22、争议

22.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时，由双方当事人协商解决，协商不成的按第（1）各方式解决：

（1）请 建设行政主管部门 调解；

（2）调解不成的，约定向 当地 仲裁委员会提请仲裁。

十一、其他

23、工程分包

23.1本工程发包人同意承包人分包的工程：本工程不允许转包，不允许违法分包。

分包施工单位为：无

23.2未经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包，否则不支付违约分包部分的工程款，并且按违约分包部分的工程价款的300%对承包人进行罚款。

24、不可抗力

24.1双方关于不可抗力的约定：以有关部门发布的文告或文件为准。

25、保险

25.6本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容：自行负责办理。

发包人委托承包人办理的保险事项：无

（2）承包人投保内容：

*承包人必须为施工现场从事施工的所有作业人员和管理人员办理意外伤害保险，并支付保险费。承包人必须为施工现场从事施工的所有从业人员（包括正式工、合同工、农民工、临时工等）和管理人员，办理意外伤害保险，支付保险费。保险期限自工程项目开工之日到工程竣工验收合格日。提前竣工的，保险责任自行引人终止。因故延长工期的，应当办理保险顺延手续；建筑意外伤害保险死亡的最低保险金额为人民币10万元（轻伤和重伤按比例赔付）。承包人办理投保手续后，应将投保有关信息以布告形式张贴于施工现场，告之被保险人。投保费用由发包人按有关规定的标准代收代缴。意外伤害保险费承包人已在投标报价中考虑，不再另行支付。

26、合同份数

26.1双方约定合同副本份数     份正本、    份副本。

27、补充条款

27.1承包人的临时用地租用完毕退还前，承包人应自费恢复临时用地的使用条件。

27.2承包人的弃土区，在土方开工运输前应经监理工程师、发包人委派的工程师实地踏勘验证核准签认。

27.3承包人在施工前应修通纵向及横向便道，铺设简易路面，纵向便道应设在道路（引桥）范围外，如因特殊原因必须用道路（引桥）作为便道部分，应通过监理工程师批准，监理工程师有权指定承包人自费修建或维修监理工程师认为需要使用的任何便道路段，承包人不得拒绝。

27.4承包人修建的便道，允许一切与本工程（不仅是承包人承建的工程）有关的车辆通行，承包人不得以任何借口阻碍交通或收取以上车辆的过程费、道路养护费。

27.5承包人违约有以下情况之一者，发包人有权解除合同：

27.5.1个人承包工程，包括本人单位及外单位人员承包，发包人不承认其个人拥有任何资质等级及营业许可资格。

27.5.2几个人联合承包工程，就地组织暗分包队伍，不具备完成本工程的技术、机械能力，被发包人判定为没有能力履行的承包人。

27.5.3就地转包全部的工程，以谋取高额转让费、管理费的承包人。

27.5.4承包人自签定合同之日15日内，无法组织合同规定内的人员、机械进场或进场人员机械与合同严重不符。

27.6承包人违约有以下情况之一者，将视为违约，发包人有权采取合同规定的以下措施处理，并视情节轻重处予违约处罚金。

27.6.1承包人有部分分包现象（其中包括冒充承包人下属单位的挂勾单位，凭口头协议参与施工的分包人及其他暗分包个体户），一经发现核实，发包人将采取驱逐该暗分包人措施，并对承包人处予违约处罚金，违约处罚金金额为履约保证金金额的5%～20%（视情节严重而定）。

27.6.2未经发包人批准，施工期内承包人调走主要施工技术人员（包括建造师、专业工程师），经发现不及时调回的，罚款金额为履约保证金金额的5%～20%（视情节严重而定）。

27.6.3未经发包人批准，施工期内自行调走主要施工机械，经发现不及时调回的，罚款金额为履约保证金金额的5%～20%（视情节严重而定）。

27.6.4所有以上违约处罚金金额均在承包人的履约保证金（包括银行利息）及计量支付款内扣除，监理工程师预先下发统一格式含有违约处罚意向的指令，如承包人不及时采取措施纠正，则在指令下达后十五天下发违约处罚通知书（不再陈述违约处罚理由）。承包人履约保证金被扣罚后，发包人从承包人最近一次计量支付时扣相应金额补足履约保证金。

27.6.5承包人在合同期内，完成合同规定的全部工程，且质量合格，竣工验收后十五天内可申请返还全部或部分违约处罚金（不包括利息）。

27.7人员机械进场必须按照合同书附件的人员和机械进场时间表进场，承包人不得任意调换或减少。

27.7.1主要机械的数量、型号，应与合同相符，若监理工程师认为合同规定的进场机械不能满足施工进度要求，有权指令承包人增加机械投入，承包人不得拒绝。

27.7.2合同签订之日起15日内，承包人无法按合同规定及投标文件的承诺进场经监理工程师认可的全部人员和机械时，视为违约，发包人有权解除合同，没收其全部履约保证金，发包人有权另行发包工程。

27.7.3本工程资金属地方财政、发包人贷款等，承包人在施工期间必须保证资金的专项使用，不得挪作他用，并自学接受发包人和银行的监督，否则将视为承包人违约。

27.8承包人（项目部）帐户必须在发包人指定的银行开户，否则发包人将不支付任何工程款。

27.8.1当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。

27.9承包人必须根据发包人或监理工程师的指示做好本工程施工承包范围内的预埋件施工，配合设备供货商、其他管线（通讯、有线电视、网络、供水、供电、煤气等）承包人做好预埋件的施工，不能以任何理由拒绝，如造成供货商或其他承包人施工工期延误或其他损失，承包人按实际的损失赔偿。

27.10承包人搭建的本工程临时设施必须经监理人和发包人同意。未经监理人和发包人同意，承包人擅自搭建临时设施的并由此造成的一切后果和费用均由承包人承担。

27.11本工程工期短，沿线地质复杂，地下构筑物建筑物管线多，承包人自行考虑为完成该项目所进行的抢工赶工、雨季施工、夜间照明及施工等措施，并承担费用。

27.12承包人在投相当规模报价已充分考虑工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制（含二次及以上运输的材料、机械设备等）及任何其他足以影响承包价的情况，即在工程量清单报价已充分考虑以上内容，施工期间任何因踏勘现场时忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

27.13承包人生活设施及施工场地，应自费配备消防设备，防止火灾发生。

27.14承包人使用的劳动力均应进行保险，禁止使用童工。

27.15如果由于本合同工程的建设，破坏了沿线的原有道路，公共设施，排灌系统和其他设施，负责对所有这些受干扰或被破坏的原有工程或设施的永久性重建、保护、恢复、改建和迁移，发生各种费用全部由承包人负责。

27.16承包人在施工中应采取措施保护工程沿线和附近的建筑物、地上或地下的管线设施、栅栏、道路、水渠、树木等免遭破坏。如果由于承包人的施工造成上壕建筑物或设施的损坏，承包人应负责赔偿或修复。对需拆迁的建筑物、设施等，尽管发包人应负责办理拆迁手续并承担费用，但承包人仍应在动工拆除前取得监理工程师的批准，并尽可能在该建筑物、设施的产权代理人在场时实施。

27.17承包人在工程施工中，应严格遵守对环境保护（包括控制扬尘、噪声、废弃物、施工排水、材料漏失、工地保洁、保护农业排灌系统、保护沿线居民排水系统等）的有关规定，承包人有责任采取各种有效措施以预防和消除任何因施工造成的环境污染，并应保证发包人免于承担由于这种污染和产生的索赔或罚款，本款发生的各种费用，全部由承包人负责支付。

27.18承包人必须服从发包人、监理单位对土石方调配的安排。

附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

在承包人承包范围内，属承包人责任造成的工程质量问题，由承包人承担质量保修责任。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为   五   年；

3、装修工程为  两 年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为    两   年；

5、供热与供冷系统为  两  个采暖期、供冷期；

6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为    两   年；

7、其他项目保修期限约定如下：   双方另行协商         。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项                                                。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                         承包人(公章)：

地  址：                               地  址：

法定代表人(签字)：                    法定代表人(签字)：

或委托代理人(签字)：                  或委托代理人(签字)：

电  话：                              电  话：

传  真：                              传  真：

开户银行：                            开户银行：

账  号：                              账  号：

邮政编码：                            邮政编码：

附件2：

建设工程廉政责任书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

- 一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

- 二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

- 三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

- 四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

- 五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

- 六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人：                         （公章）   承包人：

地  址：                                  地  址：

法定代表人（签字）：                    法定代表人（签字）：     

或委托代理人（签字）：    （签字或盖章）  或委托代理人（签字）：     （签字或盖章）

电  话：                                电  话：               

传  真：                                传  真：              

开户银行：                    开户银行：

账  号：                        账  号：                  

邮政编码：                                邮政编码：                

## 响应文件格式

工程

响 应 文 件

（正/副本）

项目编号：

响应文件内容：         资格审查部分

磋商供应商（盖章）：

日    期：         年    月    日

目 录

(磋商供应商应按磋商供应商须知响应文件的组成规定的顺序自编目录及页码)

1、诚信声明；

2、营业执照复印件；

3、企业资质证书复印件；

4、安全生产许可证复印件；

5、项目经理身份证复印件、建造师注册资格证书及安全考核合格证复印件；

6、法定代表人资格证明；

7、法定代表人授权委托书；

8、竞标人对农民工工资保证金的交纳与使用的承诺；

9、竞标人响应文件递交截止时间前半年内任意连续三个月依法缴纳税收的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等，如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、帐号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）；无纳税记录的，应提供竞标人所在地税务部门出具的依法纳税或依法免税证明；

10、竞标人响应文件递交截止时间前半年内任意连续三个月依法缴纳社保费的缴费凭证复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等，如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险名称、缴款金额等内容）；无缴费记录的，应提供由竞标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件；

11、竞标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1、诚信声明（格式）

本人     （法定代表人姓名、身份证号码）郑重声明，本企业参加                 工程投标活动提交的所有资料、填写数据及所包含的附件资料内容是真实的、合法的和有效的。同样我在此所作的声明也是真实有效的，并意愿对在投标过程中有关部门的调查结果承担责任。

本企业提交的所有投标资料如有不实，愿接受政府采购监督管理部门和建设行政主管部门依据有关法律法规给予的处罚。

竞标人：                           （盖章）

法定代表人或授权委托代理人：             （签字或盖章）

日  期：        年     月    日

2、营业执照复印件；

3、企业资质证书复印件；

4、安全生产许可证复印件；

5、项目经理身份证复印件、建造师注册资格证书及安全考核合格证复印件；

6、法定代表人资格证明（格式）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：     年     月      日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：      身份证号码            职务：

系         〔竞标人名称〕的法定代表人。

特此证明。

竞标人：                           （盖章）

日  期：        年     月     日

（须附法定代表人身份证复印件，必须加盖单位公章）

7、法定代表人授权委托书（格式）

我              （姓名）系                         （竞标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工      （姓 名）以我公司名义参加                            项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至        年     月      日止。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

供应商（公章）：

- 法定代表人（签字或盖章）：                          　　        年      月     日

- 委托代理人（签字或盖章）：                          　　        年      月     日

（须附委托代理人的居民身份证复印件，必须加盖单位公章）

8、竞标人对农民工工资保证金的交纳与使用的承诺

致：  （采购人名称）

根据广西壮族自治区劳动和社会保障厅、广西壮族自治区建设厅《广西壮族自治区劳动和社会保障厅建设厅关于进一步完善建筑行业农民工工资保证金制度的通知》（桂劳社发［2009］50号）文件规定，我方在此向贵方承诺：

1. 我方在以前所承建工程中均按时足额支付工资，在截止竞标之日止不存在拖欠或克扣农民工工资的行为。

2.我方参与竞标的          （工程名称）       项目，一旦中标，我方保证按广西壮族自治区劳动和社会保障厅、广西壮族自治区建设厅《广西壮族自治区劳动和社会保障厅建设厅关于进一步完善建筑行业农民工工资保证金制度的通知》（桂劳社发［2009］50号）文件规定能够及时、足额存入农民工工资保证金。

3.我方在承包的          （工程名称）       项目中出现拖欠农民工和工人工资的，由劳动和社会保障、建设行政主管部门从其缴存的农民工工资保证金中先予划支,已先予支取农民工工资保证金的，在接到先予支取通知之日起30天内，我方向指定的账户交存已先予支取使用农民工工资保证金数额的2倍工资保证金。

4. 如我方不按规定执行，发包人有权取消我方承包资格。

竞标人：                           （盖章）

法定代表人或授权委托代理人：             （签字或盖章）

日  期：        年     月    日

9、竞标人响应文件递交截止时间前半年内任意连续三个月依法缴纳税收的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等，如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、帐号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）；无纳税记录的，应提供竞标人所在地税务部门出具的依法纳税或依法免税证明；

10、竞标人响应文件递交截止时间前半年内任意连续三个月依法缴纳社保费的缴费凭证复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等，如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险名称、缴款金额等内容）；无缴费记录的，应提供由竞标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件；

11、竞标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

声  明（格式）

我公司郑重声明，在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

竞标人：                           （盖章）

法定代表人或授权委托代理人：             （签字或盖章）

日  期：        年     月    日

工程

响 应 文 件

（正/副本）

项目编号：

响应文件内容：           商务部分

磋商供应商（盖章）：

日    期：         年    月    日

目 录

(磋商供应商应按磋商供应商须知响应文件的组成规定的顺序自编目录及页码)

1、竞标函；

2、竞标函附录；

3、已标价的工程量清单。

1、竞标函（格式）

致：广西盛元华工程咨询有限公司

根据贵方项目             竞争性磋商文件，项目编号：        ，签字代表        （姓名）经正式授权并代表磋商供应商                   （竞标人名称），提交响应文件正本壹份，副本肆份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、按竞争性磋商文件服务要求：

（1）磋商总报价（大写）             （¥         ）。

（2）要求工期：      日历天

（3）质量标准：       。

2、我方承诺已具备磋商文件规定的磋商供应商资格条件。

3、我方已详细审核磋商文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，完全理解并接受竞争性磋商文件的各项规定和要求，对竞争性磋商文件的合理性、合法性不再有异议。

4、响应文件有效期：响应文件递交截止时间之日起90天。

5、如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方承诺按照磋商文件规定递交履约担保。

（3）我方承诺本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按磋商文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

与本磋商有关的正式通讯地址为：

地址：                       邮编：                  电话：

电子邮箱：

开户名称：                   开户银行：               账号：

竞标人（公章）：

法定代表人或授权委托代理人：              （签字或盖章）

日期：     年   月   日

2、竞标函附录（格式）

| 序号 | 项 目 内 容 | 约 定 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程款支付 | 按专用条款约定执行。 |  |
| 2 | 误期违约金额 | 按专用条款约定执行。 |  |
| 3 | 误期赔偿费限额 | 按专用条款约定执行。 |  |
| 4 | 要求工期 | 35日历天。 |  |
| 5 | 质量标准 | 工程质量符合国家施工验收规范合格标准。 |  |
| 6 | 预付款金额 | 按专用条款约定执行。 |  |
| 7 | 保修期 | 安装、验收合格并交付使用之日起壹年，质保期内免费维修。 |  |
| 8 | 其他 | 提供全新产品，符合规定的规格、质量、性能，并按照相关国际、国家及专业标准检验的合格产品，其产品须符合国家有关规定及厂家承诺实行“三包”，并免费送货上门安装调试；供货至采购人指定地点。 |  |

注：1.表内的数字为采购人初步意见，供应商可先按约定内容承诺。

2.表内项目不全时可按供应商意愿自行补充，以甲、乙双方协商后在施工合同中明确。

竞标人：                          （盖章）

法定代表人或授权委托代理人：           （签字或盖章）

日  期：      年     月    日

3、已标价的工程量清单（格式）

（1）投标总价(格式)

| 医用特殊科室装饰装修安装及设备采购工程补充 |  |  |  |  |  |  |  | 工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招 标 人: |  | 马山县中医医院 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 程 名 称: |  | 医用特殊科室装饰装修安装及设备采购工程补充 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  | (小写): |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (大写): |  |  |  |  |  |  |  |
| 投 标 单 位: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （单位盖章） |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 或其授权人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （签字或盖章）） |  |  |  |  |  |  |  |
| 编 制 时 间: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）建设项目投标报价汇总表

（3）单项工程投标报价汇总表

（4）单位工程投标报价汇总表

（5）税前项目清单与计价表

（6）规费、增值税计价表

（7）主要材料及价格表

（以上由竞标人按“《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》广西壮族自治区实施细则编制”）

工程

响 应 文 件

（正/副本）

项目编号：

响应文件内容：           技术部分

磋商供应商（盖章）：

日    期：         年    月    日

目 录

(磋商供应商应按磋商供应商须知响应文件的组成规定的顺序自编目录及页码)

1、项目实施方案

2、施工组织设计方案；

3、项目管理机构；

4、竞标人认为其需提交的技术部分的其他材料。

1、项目实施方案（格式自拟）

2、施工组织设计方案（格式自拟）

3、项目管理机构（格式）

| 岗位名称 | 姓 名 | 性别 | 职称 | 专业 | 岗位证书编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：附拟投入本项目主要管理人员有效的资格证书或岗位证书、身份证等相关资料复印件，并加盖单位公章。

4、竞标人认为其需提交的技术部分的其他材料

最终报价表（格式）

项目名称：医用特殊科室装饰装修安装及设备采购工程补充

项目编号：MSZC2020-C3-00673-GXSYH

最终报价合计：大写： 小写：￥

大写数字：壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 小写数字：1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

竞标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日 期：

评审小组签字确认：