宜州区怀远至安马公路工程监理服务

采 购 文 件

项目编号：HCZC2020-C3-810249-GXYD

采    购  人：河池市宜州区公路管理所

采购代理机构：广西永兑工程管理有限公司

日        期：二0二0年十一月

目   录

第一章 竞争性磋商公告	........1

第二章 供应商须知	3

第三章 项目采购需求………………………………………………………16

第四章 评标办法及评分标准……………………………………………...17

第五章 合同主要条款格式…………………………………………….......19

第六章 响应文件格式……………………………………………………....41

- 第一章  竞争性磋商公告

# 广西永兑工程管理有限公司

# 宜州区怀远至安马公路工程监理服务（项目编号：HCZC2020-C3-810249-GXYD）

# 竞争性磋商公告

项目概况

宜州区怀远至安马公路工程监理服务采购项目的潜在供应商应在河池市公共资源交易中心网（hwww.hcjyxxw.com）和政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取采购文件，并于2020年11月23日10点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：HCZC2020-C3-810249-GXYD

项目名称：宜州区怀远至安马公路工程监理服务

采购方式：竞争性磋商

预算金额：60.2654万元

最高限价：60.2654万元

采购需求：施工合同及图纸（含设计变更）所包含的全部施工阶段及缺陷责任期阶段的监理。

监理服务期：自签订合同之日起至土建工程缺陷责任期满之日止。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1供应商须具备公路工程专业乙级及以上的监理资质。

3.2拟派总监理工程师须具备公路工程专业国家注册监理工程师执业资格，并具备中级或以上技术职称。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.4对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

3.5本项目不接受未下载本项目采购文件的供应商竞标。

三、获取采购文件

时间：2020年11月12日公告发布后至竞标截止时间止。

地点：河池市公共资源交易中心网（www.hcjyxxw.com）和政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

方式：同时在河池市公共资源交易中心网（www.hcjyxxw.com）和政府采购云平台（www.zcygov.cn）按规定流程下载采购文件电子版，逾期下载无效。

售价：0元。

四、响应文件提交

截止时间：2020年11月23日10点30分（北京时间）

地点：河池市公共资源交易中心（地址：河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼）

五、开启（竞争性磋商方式必须填写）

时间：2020年11月23日10点30分（北京时间）

地点：河池市公共资源交易中心（地址：河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业、监狱企业发展、促进残疾人就业等政府采购政策。

2.信息查询：广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、河池市公共资源交易中心网（http://www.hcjyxxw.com）。

3.为配合疫情防控需要，凡出入河池市公共资源交易中心的人员必须佩戴口罩及携带身份证原件。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：河池市宜州区公路管理所

地    址：宜州区庆远镇山谷路50号

联系方式：0778-3210780

2.采购代理机构信息（如有）

名    称：广西永兑工程管理有限公司

地　　址：宜州区西屏路龙塘社区村委会旁桂秋公寓楼三楼

联系方式：0778-3231915

3.项目联系方式

项目联系人：黄德林

电　　 话：0778-3231915

广西永兑工程管理有限公司

2020年11月12日

第二章  供应商须知

- 供应商须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 综合说明： 项目名称：宜州区怀远至安马公路工程监理服务 项目编号：HCZC2020-C3-810249-GXYD 监理服务期：自签订合同之日起至土建工程缺陷责任期满之日止。 项目地点：宜州区 采购范围：施工合同及图纸（含设计变更）所包含的全部施工阶段及缺陷责任期阶段的监理。 |
| 2 | 采购单位：河池市宜州区公路管理所 |
| 3 | 供应商资格要求： 1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。 2、供应商须具备公路工程专业乙级及以上的监理资质。 3、拟派总监理工程师须具备公路工程专业国家注册监理工程师执业资格，并具备中级或以上技术职称。 4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 5、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 6、本项目不接受未下载本项目采购文件的供应商竞标。 |
| 4 | 竞标报价及费用： 1、本项目竞标应以人民币报价； 2、不论竞标结果如何，供应商均应自行承担所有与竞标有关的全部费用。 |
| 5 | 磋商保证金的形式：银行转账、电汇或网上支付、银行保函、工程担保、工程保证保险。禁止采用现钞交纳方式。 【备注：采用银行保函、工程担保或工程保证保险方式的，必须为无条件保函，保函有效期不得低于竞标有效期。】 磋商保证金的金额：10000.00元 递交方式：1、使用银行转账时磋商保证金必须从供应商的基本账户汇到以下指定的磋商保证金专用帐户，否则竞标无效。2、供应商使用银行保函、工程担保或工程保证保险递交方式时，供应商将保函、工程担保或工程保证保险原件电子扫描件作为竞标文件的组成部分，否则竞标无效。 账户名称：河池市公共资源交易中心 开户银行：河池市区农村信用合作联社兴业信用社 银行账号：20401333455003647 供应商也可登陆电子交易平台查看本项目保证金信息，如出现不一致的情况，以电子交易平台显示的信息为准。 |
| 6 | 现场勘查时间及地点：供应商可自行勘查。 现场勘查时间及地点：可自行进行现场考察。 |
| 7 | 演示时间及地点：无 |
| 8 | 答疑与澄清：任何要求澄清采购文件的供应商，必须在采购文件发售截止日期时间前以书面形式（加盖公章）要求采购人或采购代理机构澄清，同时认定其他澄清方式为无效。采购代理机构将以书面形式予以答复；采购代理机构可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对已发出的采购文件进行必要澄清或修改，该澄清或修改的内容为采购文件的组成部分；采购文件的澄清或修改将在要求提交响应文件截止时间前，以书面形式通知所有购买采购文件的供应商，并对其具有约束力；采购代理机构可视具体情况,延长磋商截止时间和磋商时间。采购代理机构至少在采购文件要求提交响应文件的截止时间5个工作日前,将变更时间书面通知所有购买采购文件的供应商。 |
| 9 | 响应文件份数：响应文件正本 壹 份；副本 叁 份； |
| 10 | 磋商截止时间：2020年11月23日10点30分。 地点：河池市公共资源交易中心（地址：河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼）。 |
| 11 | 磋商时间及地点：同磋商截止时间及地点。 |
| 12 | 评标办法及评分标准：综合评分法 |
| 13 | 成交结果公告：采购代理机构在采购人依法确认成交人后2个工作日内发布成交结果公告，自成交结果公告发布之日起1个工作日。（详见竞争性磋商公告中公布的网站）。 |
| 14 | 磋商保证金退还（不计息）：除采购文件规定不予退还保证金的情形外，未成交人的磋商保证金在成交通知书发出后五个工作日内退还，不计利息。 |
| 15 | 招标代理服务费：按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）中规定的收费标准计取，由成交供应商在领取中标通知书前一次性付清。 |
| 16 | 签订合同时间：成交通知书发出后15日内。 |
| 17 | 履约保证金：无。 |
| 18 | 本项目采购预算价：人民币陆拾万零贰仟陆佰伍拾肆元整（¥602,654.00）,供应商的最终报价不能超出本项目采购预算价，否则作废标处理。 |
| 19 | 采购资金来源：国家及自治区补助和市县自筹。 |
| 20 | 竞标有效期： 60 天。 |
| 21 | 本采购文件解释权属广西永兑工程管理有限公司。 |
| 22 | 监督部门：河池市宜州区财政局政府采购监督管理股 电 话：0778-3188779 |
| 23 | 在对供应商资格审查时进行信用查询： 查 询 渠 道 ： “ 信 用 中 国 ” 网 站 (www.creditchina.gov.cn) 、 中 国 政 府 采 购 网(www.ccgp.gov.cn)等； “信用中国”网站查询内容：失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单查询结果或界面截图；查询或打印截止时点：竞争性磋商公告发布后任 1 日。 “中国政府采购网”的查询内容：政府采购严重违法失信行为信息记录（查询界面截图须显示供应商名称以及查询结果）；查询时间：起始时间为首次提交响应文件截止时间前三年，截止时间应为购买采购文件之日起至首次提交响应文件截止时间前任 1 日。 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。 |

一、总  则

（一） 适用范围

本采购文件适用于宜州区怀远至安马公路工程监理服务项目的竞争性磋商、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购人”是指：河池市宜州区公路管理所；“采购代理机构”是指：广西永兑工程管理有限公司（以下简称采购代理人）。

2.“供应商”系指向采购人提交响应文件的单位。

3.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指采购文件规定供应商须承担的服务工作、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

（三）采购方式

竞争性磋商。

（四）竞标委托

供应商代表须携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

（五）竞标费用

供应商均应自行承担所有与竞标有关的全部费用（采购文件有相关的规定除外）。

- 联合体磋商要求

不接受联合体磋商。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

（八）特别说明

▲1. 供应商竞标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

▲2. 本项目服务费按总价包干，供应商的报价已包括了实施和完成本项目全部服务工作所需的劳务费、技术服务费、仪器设备、检测、测量、抽检、交通、通讯、保险、税费和利润等所有业务有关一切费用，除非上述费用在合同中另有说明。

▲3. 供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4. 供应商在竞标活动中提供任何虚假材料,其竞标无效，并报监管部门查处；成交后发现的,成交人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

▲5.根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其响应文件将被拒绝（必须在响应文件中按要求提供相关证明文件，否则响应文件将被拒绝）。

证据留存方式：以“信用中国”网站、中国政府采购网上截屏图打印件留存。

6.竞标截止时间后，参加竞标的供应商不足三家或开标后参加投标的供应商不足三家的，将依据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定处理。

7.在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对采购文件作出实质响应的供应商不足三家时，将依据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定处理。

8.中小微型企业参加投标的，按财政部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181号）文件规定执行。监狱企业参与竞标的，按照《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）文件规定执行。残疾人福利性单位参与竞标的，按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定执行。

（九）质疑和投诉

1.质疑

1.1供应商认为采购文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，依照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定，以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑并及时索要书面回执。

1.2采购代理机构应当依照1.1项的规定就采购人委托授权范围内的事项在收到供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

1.3如不按规定质疑或投诉的，视为无效，不予受理。

1.4质疑书的要求

1.4.1质疑人提供的书面材料（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）应当包括以下内容：

质疑人的单位名称或姓名、详细地址、邮政编码、联系电话等；

被质疑人的单位名称或姓名等；

权益受到损害的事实及理由；

有关违纪违规的情况和有效证明材料；

质疑人的签章及质疑时间；

质疑书应当署名，质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章；

质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务，代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

如不按上述规定质疑的，视为无效质疑，不予受理。

2.投诉

2.1 投诉人必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及时向采购监督管理部门投诉。

2.2采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动。

二、采购文件

（一）采购文件的构成。

1.竞争性磋商公告；

2.供应商须知；

3.项目采购需求；

4.评标办法及标准；

5.合同主要条款；

6.响应文件格式。

（二）供应商的风险

供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其竞标被拒绝。

（三）采购文件的澄清与修改

1.供应商应认真阅读本采购文件，发现其中有误或有不合理要求的，供应商必须本须知前附表第7项规定时间前以书面形式要求采购人澄清。本采购代理对已发出的采购文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在采购文件要求提交响应文件截止时间前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本采购代理网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有采购文件收受人。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

2.本采购代理必须以书面形式答复供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买采购文件的供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充采购文件。

5、采购人可以视采购具体情况，延长磋商截止时间和开标时间，但至少应当在采购文件要求提交响应文件的截止时间前将变更时间书面通知所有采购文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

三、响应文件的编制

- （一）响应文件的组成

- 响应文件由资信及商务文件、技术文件组成，合并装订成一册。

资信及商务文件：

（1）磋商函；（必须提供）

- 磋商报价表；（必须提供）

（3）法定代表人身份证明；（必须提供）

（4）授权委托书（委托代理时必须提供，加盖单位公章，否则投标无效）；

（5）磋商保证金交纳证明复印件；（必须提供）

（6）供应商有效的营业执照或事业单位法人证书复印件；（必须提供）

（7）资质证书复印件；（必须提供）

（8）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（必须提供）

（9）参加政府采购活动前3年内供应商及其法定代表人及拟投入的总监理工程师无行贿犯罪记录的书面承诺；（必须提供）

（10）响应文件递交截止之日前半年内供应商连续三个月的依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，格式自拟）；无纳税记录的，应提供由供应商所在地税务部门出具的相关证明材料，成立不足三个月的公司按实际提供（格式自拟，复印件）（必须提供）

(11)供应商2019年的财务报表或经审计的财务报告复印件（新成立的公司按实际情况提供)；（必须提供）

（12）供应商2017年以来已完成或实施中的公路工程监理业绩相关证明材料复印件（以中标、成交通知书或签订的合同为准）；（如有，请提供）

- （13）供应商认为有必要提供的其它材料。（如有，请提供）

技术文件：

（1）拟投入的项目实施人员一览表；（必须提供）

（2）拟投入的设备仪器一览表（必须提供，格式自拟）

（3）监理实施方案；（必须提供，供应商可根据本次项目的具体内容自行编写）

（4）服务承诺书；（必须提供，供应商可根据本次项目的具体内容自行编写）

- （5）供应商认为有必要提供的其它材料。（如有，请提供）

- （二）响应文件的语言及计量

▲1.响应文件以及供应商与采购人就有关竞标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

▲2.竞标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。

- （三）竞标报价

1.竞标报价应按采购文件中相关附表格式填写。供应商可就《项目采购需求》中所有服务内容作完整唯一报价。

2.本工程竞标价格在合同实施期间不因市场价格变化因素而变动，供应商在报价时应考虑各种风险因素和自己的承受能力。

3.响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4. 竞标报价高于采购预算价且采购人不能支付的，其响应文件作无效竞标处理。

- （四）响应文件的有效期

1.自竞标截止日起60天响应文件应保持有效。有效期不足的响应文件将被拒绝。

2.特殊情况下，采购人可与供应商协商延长竞标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.供应商可拒绝接受延期要求而不会导致磋商保证金被没收。同意延长有效期的供应商需要相应延长磋商保证金的有效期，但不能修改响应文件。

4.成交人的响应文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）磋商保证金

1.供应商须按规定提交磋商保证金。否则，其竞标将被拒绝。

2.保证金交纳形式：本项目不接受现金形式或从个人账户转出的磋商保证金，磋商保证金必须从竞标单位基本账户以转账或电汇形式转出。并于截标前到达指定账户并开具收据。

注：

⑴磋商保证金的退还均以转账形式退回到竞标单位基本银行账户。

⑵竞标单位在缴纳磋商保证金时，需在进账凭证上明确资金用途和竞标项目名称、联系人及电话，以便代理机构核实后开具到帐收据。

⑶未中标的供应商的磋商保证金将在成交通知书发出后5个工作日内无息退回，中标的供应商按要求提交履约保证金并签订承包合同后5个工作日内退还，供应商持保证金到账证明原件和退还保证金申请书到代理机构办理退款手续。

⑷磋商保证金须于竞标截止日前一个工作日前递交并到帐，否则竞标无效。

3. 供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

（1）供应商在进行最终报价、竞标有效期内撤回响应文件的；

（2）供应商在竞标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）成交人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将成交项目转让给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招竞标程序的。（1、响应文件中提供虚假材料的或竞争性磋商供应商放弃成交资格并不与采购人签订合同的；2、供应商与采购人、其他供应商恶意串通的；3、供应商未能在规定期限内签署合同。）

- （六）响应文件的签署和份数

1.供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订响应文件并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2.供应商应将响应文件装订成册，其中正本一份，副本三份。响应文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

3.响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，响应文件须按照《供应商须知》中规定的提供复印件并加盖公章，副本可以是正本的复印件。正本与副本不符的，以正本为准。

4.响应文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，供应商应当写全称。

5.响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责，响应文件每页均应盖章。

- （七）响应文件的包装、递交、修改和撤回

1．供应商应将响应文件正本和副本一并装入到一个响应文件袋内加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件），在上述每一封贴处密封签章（公章、密封章，以及法定代表人或委托代理人签字等均可）。

响应文件的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、竞标项目名称、项目编号、并加盖供应商公章，并注明“开标时才能启封”。

2．供应商提交的响应文件，未按上述和本须知要求密封、标记和递交材料的，该供应商竞标无效，不予受理。

3．未按上述规定密封或标记的响应文件将被拒绝，由此造成响应文件被误投或提前拆封等的风险由供应商承担。

- 4.供应商在磋商截止时间之前，可以对已提交的响应文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；磋商截止时间后，供应商不得撤回、修改响应文件。修改后重新递交的响应文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。

- 5.恶意弃标的，将报政府采购管理部门依法依规进行处罚。

- （八）竞标无效的情形

实质上没有响应采购文件要求的竞标将被视为无效竞标。供应商不得通过修正从而使其竞标成为实质上响应的竞标，但经磋商小组认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正响应文件必须以书面形式进行，并应在成交结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其竞标无效。供应商修改、补正响应文件后，不影响磋商小组对其响应文件所作的评价和评分结果。

1.在资格性审查和符合性审查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）超越了法律法规规定获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格审查证明文件不全的，或者不符合采购文件标明的资格要求的；

（3）响应文件无法定代表人签字，或未提供法定代表人授权委托书、竞标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）竞标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）竞标项目不齐全或者内容虚假的；

（6）响应文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经磋商小组认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）竞标有效期、监理服务期等商务条款不能满足采购文件要求的；

（8）未实质性响应采购文件要求或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）、报价超出采购预算价，采购人不能支付的；

（2）、经磋商评审小组评审，否决投标的。

3.有下列情形之一的视为供应商相互串通投标，响应文件将被视为无效：

（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（四）不同供应商的响应文件异常一致或磋商报价呈规律性差异；

（五）不同供应商的响应文件相互混装；

（六）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

4.供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件或者响应文件；

（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件；

（三）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）供应商之间事先约定一致抬高或者压低磋商报价,或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

- 四、开标

- （一）开标准备：

1.采购代理机构将在“供应商须知”规定的时间和地点进行组织磋商，供应商同时应出具：法定代表人身份证明、授权委托书（代理人参加时提供）、本人身份证复印件及原件。参加磋商会并签到，如未按时签到，由此产生的后果由供应商自行负责。

2.磋商会议由采购代理机构组织并主持，对响应文件进行检查，确认它们是否完整，文件签署是否正确，是否按本须知编制。但按规定提交了合格撤回通知的响应文件不予开封。

- （二） 程 序：

1．磋商开标会由本采购代理主持，主持人宣布会议开始；

2．主持人介绍参加开标会的人员名单；

3．主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

4. 供应商或其当场推荐的代表，检查响应文件密封的完整性并签字确认；

5．由采购人和监标人员检验各供应商法定代表人和其委托代理人的参加磋商的资格证件（法定代表人身份证明、授权委托书（代理人参加时提供）、本人身份证复印件及原件、磋商保证金到账证明原件。）6．会议结束。

五、磋商

（一）磋商时间及地点:截标后即为与供应商磋商时间，具体时间及地点由采购代理机构另行通知。

（二）采购人可根据项目特点组建磋商小组，磋商小组成员将由抽取的专家、采购人代表共三人构成，其中专家成员不少于成员总数的三分之二。在整个磋商过程中，磋商小组将负责对全部响应文件进行审查、磋商及评标工作。

（三）本采购项目采用资格后审的方式由磋商小组对供应商的资格进行审查，参加竞标的单位首先要通过资格审查后才能获得竞标资格。资格审查的内容为按本须知第三条规定的条件进行审查，响应文件不符合本须知第三条规定的视为资格审查不合格。

（四）磋商开始前，磋商小组确定好下列事项：磋商的具体程序，如磋商轮次及每个轮次的磋商重点；拟定磋商的内容，明确磋商小组应当考虑的具体因素及相关要求等。

（五）磋商由磋商小组决定，如需磋商时，按以下程序进行：

(1)供应商可由1～3人组成参谈组参加磋商，磋商中供应商成员之间意见不一致时，以供应商的企业负责人（或其委托代理人）的意见为准。供应商的企业负责人或其授权的受托人必须持证件(企业负责人持本人资格证及身份证或授权委托人持授权委托书及本人身份证) 依时到达现场等候参加磋商，并自觉接受核验上述证件；供应商在规定时间内不参加磋商的，视为供应商自动放弃竞标。已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的保证金。

(2)磋商小组成员作为一个集体与单个供应商分别进行磋商，磋商的内容包括技术性条件、商务性条件及磋商小组认为需要磋商的内容。当采购文件有实质性变动的，磋商小组以书面形式通知所有参加磋商的供应商。其中涉及价格内容不得要求供应商在磋商时作口头报价，而应以书面密封形式报价。

(3)磋商内容应作记录，并由供应商及磋商小组成员签字确认。

(4)磋商结束后，磋商小组应要求供应商在规定的时间、地点以书面密封形式递交磋商时要求其就商务和技术条件作出包含补充、修改、承诺、重新报价等内容的应答文件，应答文件必须由供应商的企业负责人或委托代理人签名或盖公章，应答文件构成响应文件的一部分。

(5) 磋商小组对各供应商递交的应答文件统一开启，并进行评审后，认为有必要再次进行磋商的，可再次与供应商进行磋商，直至磋商小组认为没有必要再进行磋商，磋商方可结束。对最后一轮磋商，磋商小组应明确告知供应商，并要求所有供应商在规定的时间、地点以书面形式递交最终的应答文件。

（六）最终磋商结束后，若所有供应商的最终报价均超采购预算价时，磋商小组可视情况要求各供应商再进行一次最终报价，否则，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

（七）磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

六、评标

（一）本采购项目的评标采用封闭方式评标，评标方法为综合评分法，评标的依据为采购文件和响应文件。

（二）评标过程的保密性。公开截标后，直到宣布授予成交人合同为止，磋商小组成员、有关工作人员及其他知情人都不得透露对响应文件评审、比较和推荐成交候选人、合同授予以及与项目评审有关的其他情况。

（三）在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人和磋商小组成员施加的力图影响评审结果公正性的任何行为，都将可能导致其成交资格被取消。

- 七、评标结果

（一）本采购代理将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的成交候选人顺序确定成交人。采购人也可以事先授权磋商小组直接确定成交人。

（二）采购人确定成交人后，2个工作日内在发布磋商公告的媒介发布成交结果公告。

（三）在发布成交公告的同时，本采购代理向成交人发出成交通知书。

（四）供应商认为采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本采购代理提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）本采购代理应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到供应商的书面质疑后三个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（六）本采购代理无义务向未成交的供应商退还响应文件。

- 八、签订合同

- （一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应采购文件要求，具备履行合同能力，排名第一的供应商。

（二）签订合同

1．供应商接到成交通知书后，应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

2．如成交人不按成交通知书的规定签订合同，则按成交人违约处理，本采购代理将没收成交人竞标的全部磋商保证金。

3．成交人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与成交人之后排名第一的成交候选人签订采购合同，以此类推。

4.恶意弃标的，将报政府采购管理部门依法依规进行处罚。

九、履约担保

无。

十、其他事项

（一）代理服务费

招标代理服务费：按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）中规定的收费标准计取，由成交供应商在领取中标通知书前一次性付清。

（二）、解释权：本采购文件解释权属本采购代理。

（三）、有关事宜

所有与本采购文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

广西永兑工程管理有限公司河池分公司

地     址：宜州区西屏路龙塘社区村委会旁桂秋公寓楼三楼

联系人：黄德林

电    话：0778-3231915

- 项目采购需求

一、建设项目概况

1、项目名称：宜州区怀远至安马公路工程监理服务

2、项目位置：宜州区

3、建设规模：河池市宜州区怀远至安马公路工程施工招标项目，新建15.627KM二级水泥道路（K0+000~K15+627.812），含碎石垫层、混凝土路面、标线、排水等内容。项目划分为4个标段，具体内容详见采购文件和图纸要求。

4、项目投资：3587万元。

5、施工工期：420日历天。

二、采购范围：施工合同及图纸（含设计变更）所包含的全部施工阶段及缺陷责任期阶段的监理。

三、监理服务期：自签订合同之日起至土建工程缺陷责任期满之日止。

四、监理内容：施工全过程监理，含质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、安全文明施工及现场组织协调等；监理竣工资料等。

五、 技术要求：工程监理采用国家现行的建设工程监理规范的标准。

六、人员要求：拟投入本项目的人员中总监理工程师1人、专业监理工程师不少于2人、监理员不少于4人。

- 第四章 评标办法（综合评分法）

- 一、评标原则

（一）磋商小组构成：本采购项目的磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为三人。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：磋商小组将以采购文件以及响应文件为评标依据，对供应商的报价、实施方案、人员配置、业绩、服务承诺等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）按照《关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，供应商认定为小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性企业的，对投标价格给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=最终磋商报价×（1-10%）。除上述情况外，评标报价=最终磋商报价。

注：1、供应商声明为中、小、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，应按采购文件规定提供真实的、充分的证明材料供磋商小组审定。

- 二、评标方法

1、价格分……………………………………………………………………………………………20分

⑴ 按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定：

①供应商为小型和微型企业的，最后报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=最后报价×（1-10%）；

②除上述情况外，评审报价=最后报价。

⑵根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

⑶按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

⑷以进入详评的且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为20分。

⑸某磋商供应商报价得分=（磋商基准价/某供应商最后评审报价）×20分。

（6）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。供应商必须在磋商响应文件中提供本项目成本分析的相关材料{包括各项差旅费用、会务费用（供应商在提纲及开题、中期、终稿和结题三个阶段预计的评审会、工作对接会、协调会场次详细说明及费用）、管理费用、人力成本构成、税收等所有成本和利润；人力成本必须根据供应商所在省（自治区、直辖市）政府部门或者人力资源社会保障部门公布的关于2017年供应商所在地工资标准相关文件要求编制（要求提供拟投入本项目的所有人员人力成本}，税务成本必须提供近一年不少于3个同类项目及年度税务缴纳凭证作为参考依据，原件备查）证明其竞标报价未低于成本，如不提供或评委认定其资料不能详尽合理说明其成本的，则视为低于供应商成本价报价，磋商小组有权根据《中华人民共和国反不正当竞争法》第十一条认定其属于不正当竞争，其竞标无效。

2、监理大纲（或监理方案）和措施………………………………………30分

- 一档（0.1-10 分）监理大纲内容不全，各项措施不可行，不能够满足项目需求。

- 二档（10.1-20 分）监理大纲内容基本齐全，各项措施基本可行，基本能够满足项目需求。

- 三挡（20.1-30分）监理大纲内容全面，各项措施合理可行，能够满足项目需求。

3、拟投入的技术力量………………………………………………………26分

（1)总监理工程师的经验及工程经历（12分）

①具备高级技术职称的得7分，具备中级技术职称的得3分。

②总监理工程师具有本科学历的得5分。

（2)专业监理工程师和监理员的配备（14分）

① 专业监理工程师具有注册公路工程监理工程师资格的每人得2分，具有相关专业中级及以上技术职称的每人得2分。（满分8分）

② 其他监理人员具有广西建设工程监理工程师培训证书或监理员岗位证书，且具有助理工程师以上（含助理工程师）专业技术职称的每人得2分。（满分6分）

注：以上所有人员必须为本单位在职人员，应提供竞标截止日前半年内连续任意3个月的社保缴纳证明材料，否则不得分。

4、业绩………………………………………………………………………12分

考核期内完成一项类似工程项目施工监理的得6分。

注：类似工程为单项施工工程合同造价不低于500万元的公路工程监理，考核期为2017年1月至今。

5、服务承诺……………………………………………………………………12分

- 一档（0.1-4分）无服务承诺或服务承诺不完整，可行性不强，承诺施工期对出现的问题响应不够及时。

- 二档（4.1-8分）服务承诺比较完整，有一定的可行性，承诺施工期对出现的问题响应及时，承诺接到业主通知6小时之内到达现场。

- 三档（8.1-12分）服务承诺完整，内容详细，可操作性强，有专职人员，响应及时、 主动，承诺接到业主通知3 小时之内到达现场。

综合得分＝1+2+3+4+5

- 三、成交候选人推荐原则

（一）磋商小组将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以磋商报价由低到高顺序排列；得分相同且磋商报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐成交候选人。采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当提交质量保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

（二）磋商小组认为某供应商的有效磋商报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料。否则，磋商小组可以取消该供应商的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选人递补，以此类推。

- 第五章 合同主要条款格式

- 第一节 通用合同条款

“通用合同条款” 采用 《标准监理招标文件》 的 “通用合同条款”。

- 第二节 专用合同条款

- A．公路工程专用合同条款

说明：

“公路工程专用合同条款”采用《公路工程标准施工监理招标文件》（2018年版）的第四章第二节“A.公路工程专用合同条款”，其内容详见《公路工程标准施工监理招标文件》（2018年版），本章不再摘录。

- B. 项目专用合同条款

说	明：

1. 招标人在根据《公路工程标准施工监理招标文件》编制项目招标文件中的 “项目专用合同条款”时，可根据招标项目的具体特点和实际需要，对“ 通用合同条款”及 “公路工程专 用合同条款”进行补充和细化，除 “ 通用合同条款”明确“专用合同条款” 可作出不同 约定以及“公路工程专 用合同条款”明确 “项目专用合同条款”可作出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”强制性规定相抵触。同时，补充、细化或约定的内容，不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则。

2. 项目专用合同条款的编号应 与通用合同条款和公路工程专用合同条款一致。

3. 项目专用合同条款可对下列内容进行补充和细化：

(1) “ 通用合同条款” 中明确指出“专用合同条款”可对“通用合同条款”进行修改的内容（在“通用合同条款”中用“应按合同约定”“应按专 用合同条款约定”“除合同另有约定外”“除专用合同条款另有约定外”“在专用合同条款中约定”等多种文字形式表达）；

(2) “公路工程专用合同条款”中明确指出“项目专 用合同条款”可对“公路工程专用合同条款” 进行修改的内容（在“公路工程专用合同条款”中用“除项目专用合同条款另有约定外”“项目专用合同条款可能约定的”“项 目专用合同条款约定的其他情形”等多种文字形式表达）。

(3) 其他需要补充、细化的内容 。

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.2.2 委托人：河池市宜州区公路管理所。

1.1.3.1 本次进行施工监理招标的项目为宜州区怀远至安马公路工程。

工程地点：宜州区；

起迄桩号：        ;

施工合同标段划分：施工划分为4个标段；

监理合同标段划分：划分为1个标段；

工程概况：河池市宜州区怀远至安马公路工程施工招标项目，新建15.627KM二级水泥道路（K0+000~K15+627.812），含碎石垫层、混凝土路面、标线、排水等内容。工程预算投资额（建安费）：3587万元，投资总额：3587元。

1.6 文件的提供和照管

1 .6.2 委托人负责提供的文件包括 ： 业主单位驻地代表及授权 、行政主管部门审查批准的设计图纸及审查意见、施工单位承包合同、工程预算书、工程中标价明细表 、工程地质勘察报告、水文地质资料、水准点、坐标点等原始资料 ，提供数量： 各提供1 份 ，提供期限： 合同签订后7日内  。

1.12 委托人要求

1.12.3委托人负责提供的文件包括 ： 业主单位驻地代表及授权 、行政主管部门审查批准的设计图纸及审查意见、施工单位承包合同、工程预算书、工程中标价明细表  、工程地质勘察报告、水文地质资料、水准点、坐标点等原始资料 ，提供数量：    各提供1 份    ，其他要求：  无 。

3.委托人管理

3.3 决定或答复

3.3.2 委托人应在收到监理人书面提出的事项后 七 天内作出书面答复。

4. 监理人义务

投标人应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》和《公路工程施工安全技术规范》、《广西壮族自治区公路水运工程平安工地建设监督管理制度》等有关安全生产的规定，指导督促承包人认真执行工程承包合同中的有关安全要求，创建平安工地。

4.2 履约保证金

4.2.1  缺陷责任期保函金额：   /   。

5. 监理要求

5.1 监理范围

5.1.2 工程范围包括：包括图纸范围内的路基、路面、桥梁、涵洞、预制构件、绿化、交通安全设施、沿线设施、环保等工程。

5.1.3 阶段范围包括：施工准备阶段、施工阶段、缺陷责任期阶段的施工监理。

5.1.4 工作范围包括：在施工过程中进行质量控制、进度控制 、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调和安全监理、环保监理，以及配合发包人交、竣工验收和配合发包人竣工验收前的结算与决算的有关工作。

5.3 监理内容

工程只设置总监理工程师办公室 ：总监理工程师办公室设立工地试验室，工地试验室相应的检查项目和抽检频率：监理机构应按公路工程质量验收标准及相关规范对钢筋、水泥、沥青、石灰和碎砾石等主要原材料及水泥混凝土、沥青混合料、无机结合料稳定材料等混合料及各工序完成质量进行抽检，频率按批次应不低于规范要求施工检验频率的10%；对分项工程中的关键项目和结构主要尺寸，抽检频率应不低于规定施工检验频率的20%。

监理人自行设立工地试验室的，应具有相应的《公路水运试验检测机构等级证书》，否 则，监理人应委托具有相应资格的第二方试验检测机构设立工地试验室。

5.5 监理服务形式

监理服务机构设置： 一   级监理机构。总监理工程师办公室按招标文件的规定组建并满足监理服务需要。

5.6 监理服务目标

5.6.2  对第三方履约管理的服务目标：    /   。

5.7  委托人对监理人的授权

5.7.1 委托人对监理人的授权：监理人根据监理合同进行监理服务时，在发包人授权权限范

围内开展工作。

6. 开始监理和完成监理

6.1 开始监理

6.1.1 满足以下条件时，监理人应开始监理工作： 从监理合同签订日起监理人开始监理工作 。

6.2  监理周期延误

由于 非 监 理人 责任 造 成 监 理 服 务期 限延 误 的 ，延 长 监 理服 务 期 限的计 算 方 法： 非监理原因造成施工合同工期延长，监理服务期限顺延    ；增加监理服务费用的计算方法：     不增加       。

8. 合同变更

8.1 变更情况

8.1.1  合同变更时，监理服务期限的调整方法：按经委托人和监理人双方书面确认的因变更导致监理服务延长的时间计算；因合同变更导致监理服务期限延长，增加的监理服务费用的调整方法 ：不增加。

8.2 合理化建议

8.2.2监理人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或提高了工程经济效益的，委托人给予监理人如下奖励：   /   。

9. 合同价格与支付

9.1 合同价格

9.1.1本合同的价款确定方式：总价包干。

在合同实施期间，由于人工、材料、设备等因素的市场价格变化导致本项 目监理服务费用变化，合同价格的调整方式和风险范围划分：不调整 。

9.3 中期支付

9.3.5  项目无预付款，监理服务费按施工进度支付，监理进度款支付限额为按已完成工程量计算的监理费的80%。 最终结清付款涉及政府投资资金的，支付规定如下 ：交工验收合格后支付至签约合同价的90%，结算完成后支付至签约合同价的97%。项目责任缺陷期完成支付到合同金额的100%。

9.5 暂列金额

本合同的暂列金额为监理服务费的0 % 。

11. 违约

第 11.1 款细化为：

11.1 监理人违约

11.1.2监理人发生违约情况时 ，委托人有权向监理人课以违约金，具体约定如下：监理人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和委托人损失等，违约金=委托人直接经济损失所对应的监理费×监理人应承担责任的比例。

具体约定如下：

（1）监理人投标文件中承诺的总监理工程师不能通过委托人组织的考核或者监理人提出更换总监理工程师的，经委托人同意，更换总监理工程师处监理人违约金人民币1万元；总监理工程师的工作不能令委托人满意而被要求更换的，处违约金人民币2万元。

（2）经委托人同意，更换专业监理工程师（含试验检测工程师），处监理人违约金人民币0.5万元/人；专业监理工程师（含试验检测工程师）的工作不能令委托人满意而被要求更换的，处违约金人民币1万元/人。

（3）监督施工单位设立并严格执行安全生产责任体系，防范安全责任事故发生，项目累计责任事故死亡控制指标不超过0人。项目不发生责任死亡事故。如发生一般安全责任事故，对监理人处以人民币0.5万元/次的违约金，发生较大及以上安全责任事故，对监理人处以人民币1万元/次的违约金。

（4）监理人设立总监办的人员应合理分工、责任明确、加强管理，如因管理不善，造成内部管理混乱、质量监理工作滞后甚至造成质量事故的，视情节轻重，对监理单位课以限期整改、撤换总监理工程师甚至取消监理协议的处理，同时暂停支付监理费用，直到符合委托人要求。

（5）监理人员应坚持重要工序旁站、一般工序巡回检查的监理制度，对工程的每个部位每道工序进行现场旁站或检验。若检查发现监理人员未进行旁站或检查，委托人视情节轻重处以监理单位人民币1000-2000元/（人.次）的违约金。

（6）监理工程师接到申请检验报告单后，应在规定的时间内进行现场检验或指令试验检测单位进行现场检验。若在48小时内不给承包人回复影响施工或影响工程质量的，处以监理单位人民币1000元/次的违约金，并给予警告。累计三次警告不听者，要求监理单位在三日之内撤换当事人。

（7）监理人的人员责任心不强或素质不高，对承包人不按合同条款、施工技术规范、设计图纸等要求施工，监理人员视而不见、见而不管、管而不力，使工程质量、进度、安全、环保和工程投资得不到有效控制，对监理人课以人民币1000-2000元/次的违约金，并进行整改直至合格。

（8）当施工单位出现违约行为时，监理人未事先发出书面指令制止的、监理工作指令或通知单未督促施工单位整改到位，整改反馈未附照片的，对监理人课以人民币1000-2000元/次的违约金，并进行整改直至合格。

（9）监理人应重视并规范监理工作中的记录（如监理日志、监理月报、各类报表等）。若出现内业混乱、资料不全、内容不符合要求、未能反映工序报检、旁站及巡查发现的质量安全问题、整改落实情况等内容偏少的，除限期整改外，对监理单位课以人民币1000元/次的违约金，逾期仍未改正，则暂停支付监理费用，直到符合要求。

（10）委托人将对监理人员实行考勤制度，必须保证监理人员每月至少有22天在现场。总监理工程师或专业监理工程师没有按时进场，或进场后，未经批准又离开工地，委托人将按人民币500元/天的标准处以违约金。其他监理人员没有按时进场，或进场后，未经批准又离开工地，委托人将按人民币500元/天的标准处以违约金，直至缺员进场为止。连续 3 天以上的缺岗，按上述标准的双倍处以违约金。

（11）监理人内业资料要及时归档，并按交通运输部《公路工程竣工（交）工验收的办法》的规定要求编制竣工图表和竣工文件，并在工程交工验收后六个月内向委托人提交一式六套完整合格的竣工文件和光盘资料。在缺陷责任期内须补充的竣工资料，应在签发缺陷责任书之前提交。否则每延迟一天课以监理人人民币2000元的违约金。

（12）本项目所有施工工序检查和报检都必须留存影像资料，以后备查，若因监理人现场管控不力，造成无影像资料，委托人视为监理人违约，监理人按人民币200元/处承担违约金。

（13）在工程计量支付工作中，若发现监理人有配合施工单位弄虚作假行为的，一经查实，监理人按人民币5000元/次承担违约金，并将相关人纳入信用考核。

监理人的其他违约责任：按委托人制定的相关管理办法执行。

11.2 委托人违约

11.2.2 委托人发生违约情况时，监理人有权向委托人课以违约金，具体约定如下：委托人违反监理合同的约定并造成监理人的经济损失，委托人应据实赔偿监理人的直接经济损失。

12.  争议的解决

争议的最终解决方式：仲裁或诉讼

如采用仲裁，仲裁机构名称：项目所在地有管辖权的仲裁委员会

如采用诉讼，诉讼机构名称：项目所在地有管辖权的人民法院

- 第三节 合同附件格式

- 附件一 合同协议书

合 同 协 议 书

（委托人名称，以下简称“委托人”）为实施         （ 项 目名称），己接受           （监理人名称，以下简称“监理人”）对该项目     标段施工监理的投标。委托人和监理人共同达成如下协议。

1.第    标段由K  ＋  至 K  ＋  ，长约   km，公路等级为  ，设 计速度为    ’    路面，有  立交  处；特大桥   座，计长    m：大中 桥   座，计长    m；隧道   座，计长   m以及其他构造物工程等。

2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分 ：

（1） 本合同协议书及各种合同 附件；

（2） 中标通知书；

（3） 投标函；

（4） 项 目专用合同条款 ；

（5） 公路工程专用合同条款 ：

（6） 通用合 同条款；

（7） 委托人要求：

（8）监理服务费用清单 ；

（9） 监理人有关人员、试验检测设备投入的承诺；

（10） 其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释 。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处， 以上述文件的排列顺序在先者为准 。

3. 签约合同价：人民币（大写）              元（￥             ）。

其中：施工阶段（包括施工准备阶段）             元；

验收与缺陷责任期阶段                元；

4.总监理工程师或驻地监理工程师：              。

5.监理工作质量符合的标准和要求：：                 ；

安全目标：                    。

6.监理人承诺按合同约定承担工程的施工监理。

7.委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向监理人支付合同价款。

8.监理人计划开始监理日期：                ，实际日期按照合同条款中约定

的开始监理日期为准 。监理服务期限 ：   个月，其中：施工阶段（含施工准备阶段）监理    个月，验收与缺陷责任期阶段监理           个月。

9. 本协议书在监理人提供履约 保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效 。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10. 本协议书正本二份、副本四份，合同双方各执正本一份，副本二份， 当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11.  合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

委托人：           （ 盖单位章）	监理人：               （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人：   （签字） 法定代表人或其委托代理人:    （签字）

年       月       日                   年       月        日

- 附件二 廉政合同

廉 政 合 同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，	（项目名称）的项 目法人	（项 目法人名称，以下简称“委托人”）与该项目	标段的施工监理单位 		（施工监理单位名称，以下简称“监理人”），特订立如下合同。

1. 委托人和监理人双方的权利和义务

(1)严格遵守党的政策规定和国家有关法律 法规及交通运输部的有关规定。

(2) 严格执行	（项目名称）         标段施工监理合同文件，自觉按合同办事 。

(3) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度 3

(4) 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话 ， 监督并认真查处违法违纪行为 。

(5) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的 权利和义务。

(6) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、 建议给予处理并要求告知处理结果的权利 。

2. 委托人的义务

(1) 委托人及其工作人员不得索要或接受监理人的礼金 、有价证券和贵重物 品，不得让监理人报销任何应由委托人或委托人工作人员个人支付的费用等。

(2) 委托人工作人员不得参加监理人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接 受监理人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等 。

(3) 委托人及其工作人员不得要求或者接受监理人为其住房装修、婚丧嫁娶 活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等 。

(4) 委托人工作人员及其配偶、子女不得从事与委托人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5) 委托人及其工作人员不得以任何理由向监理人推荐分包单位或推销材料，不得要求监理人购买合同规定外的材料和设备 。

(6) 委托人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工监理队伍 。

3. 监理人的义务

(1)监理人不得以任何理由向委托人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品 。

(2)监理人不得以任何名义为委托人及其工作人员报销应由委托人单位或个人支付的任何费用。

(3)监理人不得以任何理由安排委托人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4)监理人不得为委托人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4.  违约责任

(1) 委托人及其工作人员违反本合同第1、2 条，按管理权限，依据有关规定 给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任：给监理人单位造成经济损失的，应予以赔偿 。

(2)监理人及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关规定 给予党纪 、政纪或组织处理 ：给委托人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严 重的，委托人建议交通运输主管部门给予监理人 一至三年内不得进入其主管的公路 建设市场的处罚 。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由委托人或委托人上级单位的纪检监察部门约请监理人或监理人上 级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为委托人和监理 人签署之 日起至该工程项目竣工验收后止。

7.  本合同作为	（ 项目名称）         标段施工监理合同的附件，与工程施工监理合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同一式四份，由委托人和监理人各执一份，送交委托人和监理人的监督单位各一份。

委托人：		（ 盖单位章）		监理人：	（ 盖单位章） 法定代表人或其委托代理人：   (签字)	 法定代表人或其委托代理人：     (签字）

年     月     日		     年     月     日

委托人监督单位 ：(全称） (盖单位章）	监理人监督单位： （全称）	(盖单位章）

- 附件三 其他主要监理人员最低要求

详见采购文件

- 附件四 主要试验检测设备最低要求

由供应商根据项目情况自行配备。

- 附件五 履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下：

履约保证金

（委托人名称）：

鉴于	             （委托人名称，以下简称“委托人”）接受        （监理人名称）（以下称“监理人”）于   年   月   日参加（项目名称）        标段施工监理的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就监理人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1.担保金额人民币（大写）	         元（￥               	）。

2.担保有效期 自委托人与监理人签订的合同生效之日起至委托人签发交工验 收证书且监理人按照合同约定提交缺陷责任期保函之日止。

3. 在本担保有效期内，因监理人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4.委托人和监理人按合同条款变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人：                         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年     月    日

- 第六章　响应文件格式

- 响应文件的外包装封面格式

响 应 文 件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：（盖章）

供应商地址：

在  ×年×月×日×时×分前不得启封（开标时才能启封）

签收时间：       年   月   日   时   分（由代理机构填写）

响 应 文 件

（正/副本）

项目名称：

项目编号：

供应商名称：（盖章）

供应商地址：

法定代表人或其委托代理人：（签字）

日       期：   年  月  日

- 目   录

资信及商务文件：

（1）磋商函；（必须提供）

- 磋商报价表；（必须提供）

（3）法定代表人身份证明；（必须提供）

（4）授权委托书（委托代理时必须提供，加盖单位公章，否则投标无效）；

（5）磋商保证金交纳证明复印件；（必须提供）

（6）供应商有效的营业执照或事业单位法人证书复印件；（必须提供）

（7）资质证书复印件；（必须提供）

（8）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（必须提供）

（9）参加政府采购活动前3年内供应商及其法定代表人及拟投入的总监理工程师无行贿犯罪记录的书面承诺；（必须提供）

（10）响应文件递交截止之日前半年内供应商连续三个月的依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，格式自拟）；无纳税记录的，应提供由供应商所在地税务部门出具的相关证明材料，成立不足三个月的公司按实际提供（格式自拟，复印件）（必须提供）

(11)供应商2019年的财务报表或经审计的财务报告复印件（新成立的公司按实际情况提供)；（必须提供）

（12）供应商2017年以来已完成或实施中的公路工程监理业绩相关证明材料复印件（以中标、成交通知书或签订的合同为准）；（如有，请提供）

- （13）供应商认为有必要提供的其它材料。（如有，请提供）

技术文件：

（1）拟投入的项目实施人员一览表；（必须提供）

（2）拟投入的设备仪器一览表（必须提供，格式自拟）

（3）监理实施方案；（必须提供，供应商可根据本次项目的具体内容自行编写）

（4）服务承诺书；（必须提供，供应商可根据本次项目的具体内容自行编写）

- （5）供应商认为有必要提供的其它材料。（如有，请提供）

- 商务部分

- （一）磋商函

致：      （采购人）

根据贵方为         项目的采购文件（采购编号：        ），签字代表     经正式授权并代表供应商           提交响应文件（资信及商务文件、技术文件）正本   份、副本   份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

- 供应商在竞标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

- 本竞标有效期自开标日起     日（自然日）。

- 如中标，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

- 供应商同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

- 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

供应商名称：

开户银行：

银行账号：

供应商：（盖章）

法定代表人或委托代理人签名：

年   月   日

- （二）磋商报价表

金额单位：人民币（元）

| 项号 | 服务名称 | 单位 | 数量① | 单价② | 合价 ③=①×②金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宜州区怀远至安马公路工程监理服务 | 项 | 1 |  |  |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |
| 监理服务期: |  |  |  |  |  |
| - 供应商的投标报价均已包括了完成相应服务工作所需的所有费用。 2、供应商必须就所竞分标所有服务的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其投标将视为无效。 |  |  |  |  |  |

供应商：                           （盖章）

法定代表人或委托代理人签名：

日期：    年     月     日

（三）法定代表人身份证明书原件

法定代表人身份证明书

供应商：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系                                     （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商：                          （盖单位章）

年        月        日

（四）授权委托书

# 授权委托书

致：_________（采购人） ：

我_______（姓名）系          （供应商名称）的法定代表人 ，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加              项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、磋商、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附： 被授权人有效身份证正反面复印件。

被授权人签字：                           法定代表人签字：

所在部门职务：                           职务：

被授权人身份证号码：

供应商：               （盖章）

年    月    日

（五）磋商保证金交纳证明复印件；（必须提供）

附：转账底单及开户许可证（基本存款账户信息）复印件

（六）供应商有效的营业执照或事业单位法人证书复印件；（必须提供）

- 资质证书复印件（必须提供）

（八）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

致： （采购人）

我单位近三年在经营活动中没有重大违法记录（包括：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业，吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的谈判，并承担因此引起的一切后果。

供应商（公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

日期：

（九）参加政府采购活动前3年内供应商及其法定代表人及拟投入的总监理工程师无行贿犯罪记录的书面承诺；

致： （采购人）

近三年在经营活动中我单位及法定代表人及拟投入本项目的总监理工程师没有行贿犯罪记录，特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位及法定代表人及拟投入本项目的总监理工程师近三年内在经营活动中有行贿犯罪记录，我单位将无条件地退出本项目的竞标，并承担因此引起的一切后果。

供应商（公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

日期：

（十）响应文件递交截止之日前半年内供应商连续三个月的依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，格式自拟）；无纳税记录的，应提供由供应商所在地税务部门出具的相关证明材料，成立不足三个月的公司按实际提供（格式自拟，复印件）（必须提供）

(十一)供应商2019年的财务报表或经审计的财务报告复印件（新成立的公司按实际情况提供)；（必须提供）

（十二）供应商2017年以来已完成或实施中的公路工程监理业绩相关证明材料复印件（以中标、成交通知书或签订的合同为准）；（如有，请提供）

（十三）供应商认为有必要提供的其它材料。（如有，请提供）

技术文件

（一）拟投入的项目实施人员一览表

| 序号 | 在本项目中担任的职务 | 姓 名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  | 从事相关工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 岗位证书 | 证书证号 | 专业 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

（1）本表所提供的资料将作为考核项目主要服务人员的主要资料来源，供应商务必如实填写。

（2）附以上人员执业资格证、职称证（如有）、身份证、竞标截止日前半年内连续三个月所在单位为其缴纳的社会保险证明材料复印件。

（3）人员要求：拟投入本项目的人员中总监理工程师1人、专业监理工程师不少于2人、监理员不少于4人。

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年      月      日

（二）拟投入的设备仪器一览表（格式自拟）

（三）监理实施方案；

（四）服务承诺书；

- （五）供应商认为有必要提供的其它材料。

以下附件格式不是必须提供的材料，由竞标人视情况填写。

附件：

中小企业声明函（不属于此类企业的请勿填写）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

竞标人盖章：

法定代表人或代理人签名：

日期：

说明：《中小企业声明函》为参加政府采购活动的中小企业应当提供，同时需提供符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定划分标准的证明材料复印件。

监狱企业声明函（不属于此类企业的请勿填写）

本单位郑重声明，根据《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）文件的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物/服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱企业制造的货物/服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

竞标人盖章：

法定代表人或代理人签名：

日期：

残疾人福利性单位声明函（不属于此类企业的请勿填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物/服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物/服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

竞标人盖章：

法定代表人或代理人签名：

日期：