广西华诚达建设项目管理有限公司

招标文件

项目名称：政务数据治理项目

项目编号：LZZC2022-G3-990391-GXHC

采购人：柳州市信息化建设管理中心

采购代理机构：广西华诚达建设项目管理有限公司

2022年7月

目    录

第一章  公开招标公告	2

第二章	招标项目采购需求	5

第三章  投标人须知	39

第四章  评标方法及评标标准	55

第五章  拟签订的合同文本	62

第六章　投标文件格式	69

# 第一章  公开招标公告

项目概况

政务数据治理项目 招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/） 获取招标文件，并于2022年08月05日09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：LZZC2022-G3-990391-GXHC

项目名称：政务数据治理项目

预算总金额（元）：14070700

采购需求：

标项名称: 政务数据治理项目

数量:1

预算金额（元）: 14070700

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：政务数据治理项目1项；如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

最高限价（如有）：/

合同履约期限：服务期限为三年。

本标项（是）接受联合体投标

备注：

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为预留份额的采购项目，预留小微企业份额为采购项目预算总额的40%以上。投标人可以联合体投标形式满足资格要求，联合协议应明确小微企业合同金额应当达到预留小微企业份额。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2022年07月15日至2022年07月22日，每天上午08:00至12:00 ，下午12:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：线上获取。登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/），在“应用中心”—“项目采购”—“获取采购文件”选择本项目，点击“申请获取采购文件”进行申请提交后，在已申请栏中选择下载本项目招标文件。已获取招标文件的投标人不等于符合本项目的投标人资格。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年08月05日09:30（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）（投标人应当在提交投标文件截止时间前完成电子投标文件的传输提交，提交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交投标文件截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。提交投标文件截止时间后提交的电子投标文件，及未按规定编制并加密的电子投标文件，将被政采云平台拒收。）

开标时间：2022年08月05日09:30

开标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：

投标保证金为：人民币伍万元整（￥50,000.00）。

投标人须于投标截止时间前将投标保证金以电汇、转账、网上银行支付、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保险、保函、电子保函等非现金形式递交。采用电汇、转账、网上银行支付方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构保证金专户，开户名称：广西华诚达建设项目管理有限公司，开户银行：招商银行南宁双拥路支行，账号：7719 0223 1610 201；（以银行入账时间为准）。采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保险、保函、电子保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保险、保函、电子保函原件。否则视为无效投标保证金。

2.本项目需要落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品；支持监狱企业发展；支持残疾人福利性单位发展政策。

3.网上查询地址：

www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn（柳州市政府采购网）、ggzy.liuzhou.gov.cn（柳州市公共资源交易平台）。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6.投标人参与电子投标特别说明

（1）本项目通过政采云平台实行电子投标，投标人应按照本项目公开招标文件和政采云平台的要求，通过“政采云电子投标客户端”编制、加密并提交电子投标文件。

（2）参与电子标的投标人必须为政采云平台的正式供应商且申领CA证书，各供应商应在开标前及时完成平台注册、CA证书申领、CA证书绑定、下载投标客户端，熟悉并掌握政采云电子标系统操作。

（3）电子标项目不要求参与投标的投标人到现场，但投标人应派法定代表人（负责人、自然人）或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。

（4）因未注册政采云平台、未办理CA证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担；

（5）投标人在使用政采云平台参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：柳州市信息化建设管理中心

地址：广西柳州市三中路66号

项目联系人：张  超

项目联系方式：0772-2812254

2.采购代理机构信息

名称：广西华诚达建设项目管理有限公司

地址：广西柳州市三中路140号柳州市恒达巴士股份有限公司九楼906室

项目联系人：梁  斌

项目联系方式：0772-2127188

3.政府采购监督管理部门信息

名称：柳州市财政局

联系方式：0772-2830320

4.项目联系方式

项目联系人：梁  斌

电话/传真：0772-2127188

广西华诚达建设项目管理有限公司

2022年07月15日

# 招标项目采购需求

- 一、项目概况

- 1.1 建设目标

- 依托柳州市政务信息整合共享一体化平台，充分利用平台的数据中台及区块链功能，开展全市政务数据治理工作，在现有取得成果的基础上进一步健全政务数据治理体系，加强人才队伍建设，打造一支专业的政务数据治理团队，提升政务数据服务能力，提高政务数据治理水平。完善基础库建设，开展主题库建设，围绕应用场景需求构建相应的专题数据库，打造“数据+生态”应用生态圈，丰富政务数据资源应用和服务，整体提升柳州市政府信息资源的利用水平和政务服务能力，加快跨部门数据融合，赋能应用，助力数字柳州建设。

- 1.2 建设规模

- 本项目建设涉及柳州市75个市直部门和10个县区2个新区，围绕已汇聚的6.6亿余条部门数据进行政务数据治理。

- 1.3 建设内容

- 本项目以购买服务的形式进行实施建设，购买服务时间为3年。购买服务期间提供的主要建设内容如下：

- 1、政务数据治理标准规范制度体系建设

- 根据国家、自治区对政务信息资源相关标准规范的调整，结合柳州市本地情况，制定《柳州市政务信息资源数据汇聚标准规范》、《柳州市人口综合库数据标准规范》、《柳州市主题数据库标准规范》、《柳州市政务数据治理实施管理规范》、《柳州市政务数据全生命周期管理规范》等多个标准规范文件，同时对柳州市原有的《柳州市政务数据治理标准规范》等11个标准规范文件进行修订完善，为政务信息资源共享、开放与大数据创新应用提供政策依据。

- 2、开展政务数据治理

- （1）100个应用场景的政务数据上链，提高社会治理的精准性、有效性和安全性。在现有的政务数据治理成果基础上，持续推进政务数据治理工作，提供政务数据共享实施服务，政务数据清洗服务

- （2）完善四大基础库建设。形成人口综合库。对公安、教育、卫健、民政、公积金、人社、税务等多个部门的人口相关数据进行汇聚融合，从全局出发形成人口综合库，健全人口基础信息、解决数据质量问题。

- （3）形成20个多元化的主题库。围绕公共卫生应急、地址信息、基层社会治理等主题领域，由多部门共建项目形成政务信息资源目录，通过柳州市政务信息整合共享一体化平台将多源数据进行梳理、组织、整合、加工，形成主题库，为各类政务服务提供精准化数据支撑。

- （4）完成100个专题库的搭建。围绕低收入人口动态、残疾人补贴、婚姻登记、离/退休等专题领域，通过柳州市政务信息整合共享一体化平台进行数据整合、清洗、转换，完成100个专题库的搭建。专题库包含低收入人口动态、残疾人补贴、婚姻登记、离/退休等专题领域，与100个跨部门应用场景对应，为其提供大数据支撑。

- （5）完成100个跨部门协同的应用场景。以数据为要素，以应用为场景，强化政府内部间业务协同，优化业务流程，以具体的跨部门业务需求实现政务数据在政府决策、网上办事、城市治理、民生服务、数字经济等领域的深化应用，驱动政务数据治理的可持续性和良性循环。

- （6）对不少于100个应用场景进行包装宣传。以图文结合的形式推广和宣传，让受众更好的享受到政务数据治理带来的便捷与福利。

- （7）政务数据治理成果展现。通过柳州市政务信息整合共享一体化平台的领导驾驶舱进行展现。

- （8）提供日常检查服务。政务数据治理服务期间，对承载政务数据的柳州市政务信息整合共享一体化平台进行常规检查，保证正常运行。

- 3、提供政务数据绩效指标考核服务

- （1）依据自治区下达的绩效指标考核要求，每个季度、年度开展自查自评，形成自查自评报告和佐证材料，在规定时限内报送。

- （2）面向75个市直部门和10个县区2个新区，制定柳州市的绩效指标，每个季度、年度开展评估考核。

- （3）配合柳州市政府门户网站提供《广西壮族自治区政府门户网站的设区市绩效评估指标》数据治理服务。

- 1.4 项目服务期

- 本项目实施服务期共三年，服务期为：2022年7月-2025年7月。

- 二、技术商务要求

- （一）技术要求

- 2.1 总体建设原则

- 2.1.1 建设原则

- （1）合法合规，符合政策要求

- 项目设计、建设、实施需要符合国家、地方的法律法规政策规范要求。

- （2）统筹规划，分步实施

- 政务数据治理工作需结合实际情况，统筹规划，全盘考虑。合理划分，逐步扩展，分阶段实施。

- （3）互联互通，共建共享

- 统一规划、统一标准、分工合作、互补互利，提倡联合协同、共建共享、共同发展，协调调动各参与方的积极性。打破信息壁垒，实现资源整合与共享，建立全方位的信息资源互联互通机制。

- （4）应用驱动，融合创新

- 顺应“互联网+”的发展趋势，发挥信息技术对政府管理的作用，以深化应用驱动为导向，以推动信息技术与政府治理的深度融合创新为主线，提升政府现代化治理能力。

- （5）安全可控，稳定可靠

- 保证数据的安全性，不被非法访问、窃取和破坏。保证数据维护、查询、分析、计算的正确性和准确性。在信息系统建设过程中，通过严格系统测试手段，将系统问题降到最低，同时需要充分考虑软硬件的容错容灾能力，保障系统在出现问题和故障时能够及时实现系统和数据恢复。

- 2.1.2 建设策略

- （1）立足基础，开拓创新

- 充分利用已建的各项信息系统，整合系统平台及各种数据资源，通过创新手段，实现对原有系统的整合工作。既要考虑与原有各个系统的兼容，又要考虑本项目的管理创新和业务创新。

- （2）统筹规划，分步推进

- 围绕建设目标和重点任务，统筹规划、有序推进。本项目的基础设施和基础平台建设，要从政务数据治理的高度统一规划，同时要充分发挥各级管理部门和有关单位的积极性，各司其职，共同推进规划的分步实施。

- （3）依法履职，协作高效

- 坚持依法行政、履职尽责，坚持本期建设与城市数字化规划、建设、运行管理全过程的综合协调，积极营造柳州市政务信息化保障和服务环境，持续提升运行实效。

- （4）整合共享，实际实用

- 立足资源整合共享，实现与各相关职能部门业务系统的信息互联和实时交换，政务数字治理平台覆盖柳州市全市及下辖县区。整合系统平台及各种数据资源，实现全市信息共享、工作互动、无缝对接，推进柳州市政务数据治理标准化与规范化建设。

- （5）政府引导，合作联动

- 充分发挥政府在政务数据治理项目建设中统筹规划、资源配置、环境优化、公共服务的调控作用，加强和支持政产学研合作机制体系建设，充分整合政府、企业和高校科研院所各方面积极性，集成政策、体制、科研、环境的综合优势。

- 2.2 总体结构和逻辑结构

- 2.2.1 总体结构

- 本项目主要基于柳州市政务信息整合共享一体化平台，充分利用一体化平台的数据中台和区块链功能，以政务数据治理为主线，同时提供运行保障服务、建立标准规范体系、指标评估考核体系，保障政务数据治理工作正常、有序地开展。

- 基础支撑：柳州市政务云为项目提供软硬件和数据各类资源支撑能力，包括监控资源、计算资源、网络资源、存储资源、安全资源等。

- 数据资源：数据资源层用于存储基础数据、主题数据和专题数据，为数据共享交换和业务应用提供支撑。

- 支撑平台：支撑平台主要包含柳州市政务数据中台、柳州市政务信息整合共享一体化平台、柳州市区块链平台三大平台。柳州市政务数据中台主要负责数据资产管理、数据治理、数据发布。柳州市政务信息整合共享一体化平台主要提供资源目录管理、信息资源共享交换、信息共享等服务。柳州市区块链平台实现政务信息资源从注册、管理、申请、调度全过程信息上链保存，确保数据的权属清晰和使用过程全程可溯源、可评价，提升跨部门的可信共享能力，提高政务协同共享可追溯性。

- 数据应用：以跨部门的数据融合应用来实现政务数据在政府决策、社会治理、民生服务等重要领域的价值。

- 2.2.2 逻辑架构

- 数据治理的逻辑架构包括数据采集、数据汇聚加工、组织及数据服务应用等相关流程。其中，数据来源包括自治区数据、市级各部门及县区牵头部门的结构化、非结构化、半结构化数据，通过政务数据共享一体化平台汇聚到数据资源中心，沉淀形成数据目录库、共享库、部门库，再对数据进行组织、治理及分类后，形成基础库、主题库、专题数据库。数据应用通过共享网站、开放网站、移动APP等渠道对外提供数据服务、接口服务、文件服务及页面服务等，并对数据全过程进行上链，保证数据各环节可追溯。

- 2.3 建设目标与内容

- 2.3.1 建设目标

- 依托柳州市政务信息整合共享一体化平台，充分利用平台的数据中台及区块链功能，开展全市政务数据治理工作，在现有取得成果的基础上进一步健全政务数据治理体系，加强人才队伍建设，打造一支专业的政务数据治理团队，提升政务数据服务能力，提高政务数据治理水平。完善基础库建设，开展主题库建设，围绕应用场景需求构建相应的专题数据库，打造“数据+生态”应用生态圈，丰富政务数据资源应用和服务，整体提升柳州市政府信息资源的利用水平和政务服务能力，加快跨部门数据融合，赋能应用，助力数字柳州建设。

- 2.3.2 建设内容

- 本项目以购买服务的形式进行实施建设，购买服务时间为3年。

- 建设内容按三年建设如下：

- 2.3.2.1 第一年建设内容

- （1）政务数据治理标准规范制度体系建设

- 根据国家、自治区对政务信息资源相关标准规范的调整，结合柳州市本地情况，制定《柳州市政务信息资源数据汇聚标准规范》、《柳州市人口综合库数据标准规范》、《柳州市主题数据库标准规范》、《柳州市政务数据治理实施管理规范》、《柳州市政务数据全生命周期管理规范》等多个标准规范文件，同时对柳州市原有的《柳州市政务数据治理标准规范》等11个标准规范文件进行修订完善，为政务信息资源共享、开放与大数据创新应用提供政策依据。

- （2）开展政务数据治理

- 1）针对40个应用场景的政务数据进行上链，提高社会治理的精准性、有效性和安全性。在现有的政务数据治理成果基础上，持续推进政务数据治理工作，提供政务数据共享实施服务，政务数据清洗服务。

- 2）完善四大基础库建设。充实完善人口综合库、法人单位信息、自然资源和空间地理信息、电子证照信息等基础库。形成人口综合库，对公安、教育、卫健、民政、公积金、人社、税务等多个部门的人口相关数据进行汇聚融合，从全局出发形成人口综合库，健全人口基础信息、解决数据质量问题。

- 3）围绕公共卫生应急、地址信息、基层社会治理等主题领域，形成8个多元化的主题库。由多部门共建项目形成政务信息资源目录，通过柳州市政务信息整合共享一体化平台将多源数据进行梳理、组织、整合、加工，形成8个多元化的主题库，为各类政务服务提供精准化数据支撑。

- 4）围绕低收入人口动态、残疾人补贴、婚姻登记、离/退休等专题领域，完成40个专题库的搭建。通过柳州市政务信息整合共享一体化平台进行数据整合、清洗、转换，完成40个专题库的搭建，为应用场景提供大数据支撑。

- 5）以数据为要素，以应用为场景，完成40个跨部门协同的应用场景，其中要求1个以上的应用场景能具备实现市场化运营能力。强化政府内部间业务协同，优化业务流程，以具体的跨部门业务需求实现政务数据在政府决策、网上办事、城市治理、民生服务、数字经济等领域的深化应用，驱动政务数据治理的可持续性和良性循环。

- 6）以图文结合的形式推广和宣传应用场景，让受众更好的享受到政务数据治理带来的便捷与福利。

- 7）通过培训以及实施过程中的经验积累，打造至少20名政务数据治理专业人员队伍。对政务数据治理专业人员队伍进行10次政务数据治理实施集中培训、10次政务数据绩效指标评估考核集中培训、10次运行保障集中培训。

- 8）通过柳州市政务信息整合共享一体化平台的领导驾驶舱进行政务数据治理成果展现。

- 9）政务数据治理服务期间提供日常检查服务，协助政务数据治理组对承载政务数据的柳州市政务信息整合共享一体化平台进行常规检查，保证正常运行。

- （3）提供政务数据绩效指标考核服务

- 1）依据自治区下达的绩效指标考核要求，按季度、年度开展自查自评，形成自查自评报告和佐证材料，在规定时限内报送。

- 2）面向75个市直部门和10个县区2个新区，制定柳州市的绩效指标，每个季度、年度开展评估考核。

- 3）配合柳州市政府门户网站提供《广西壮族自治区政府门户网站的设区市绩效评估指标》数据治理服务。

- 2.3.2.2第二年建设内容

- （1）政务数据治理标准规范制度体系建设

- 根据国家、自治区对政务信息资源相关标准规范的调整。

- （2）开展政务数据治理

- 1）针对30个应用场景的政务数据进行上链，提高社会治理的精准性、有效性和安全性。在现有的政务数据治理成果基础上，持续推进政务数据治理工作，提供政务数据共享实施服务，政务数据清洗服务。

- 2）在第一年的基础上继续围绕新的主题领域，形成6个多元化的主题库。由多部门共建项目形成政务信息资源目录，通过柳州市政务信息整合共享一体化平台将多源数据进行梳理、组织、整合、加工，形成6个多元化的主题库，为各类政务服务提供精准化数据支撑。

- 3）在第一年的基础上继续围绕新的专题领域，完成30个专题库的搭建。通过柳州市政务信息整合共享一体化平台进行数据整合、清洗、转换，完成30个专题库的搭建，为应用场景提供大数据支撑。

- 4）以数据为要素，以应用为场景，完成30个跨部门协同的应用场景。强化政府内部间业务协同，优化业务流程，以具体的跨部门业务需求实现政务数据在政府决策、网上办事、城市治理、民生服务、数字经济等领域的深化应用，驱动政务数据治理的可持续性和良性循环。

- 5）以图文结合的形式推广和宣传应用场景，让受众更好的享受到政务数据治理带来的便捷与福利。

- 6）至少20名政务数据治理专业人员开展政务数据治理。对政务数据治理专业人员队伍进行10次政务数据治理实施集中培训、10次政务数据绩效指标评估考核集中培训、10次运行保障集中培训。

- 7）通过柳州市政务信息整合共享一体化平台的领导驾驶舱进行政务数据治理成果展现。

- 8）政务数据治理服务期间提供日常检查服务，协助政务数据治理组对承载政务数据的柳州市政务信息整合共享一体化平台进行常规检查，保证正常运行。

- （3）提供政务数据绩效指标考核服务

- 1）依据自治区下达的绩效指标考核要求，按季度、年度开展自查自评，形成自查自评报告和佐证材料，在规定时限内报送。

- 2）面向75个市直部门和10个县区2个新区，制定柳州市的绩效指标，按季度、年度开展评估考核。

- 3）配合柳州市政府门户网站提供《广西壮族自治区政府门户网站的设区市绩效评估指标》数据治理服务。

- 2.3.2.3第三年建设内容

- （1）政务数据治理标准规范制度体系建设

- 根据国家、自治区对政务信息资源相关标准规范的调整。

- （2）开展政务数据治理

- 1）针对30个应用场景的政务数据进行上链，提高社会治理的精准性、有效性和安全性。在现有的政务数据治理成果基础上，持续推进政务数据治理工作，提供政务数据共享实施服务，政务数据清洗服务。

- 2）在前两年的基础上继续围绕新的主题领域，形成6个多元化的主题库。由多部门共建项目形成政务信息资源目录，通过柳州市政务信息整合共享一体化平台将多源数据进行梳理、组织、整合、加工，形成6个多元化的主题库，为各类政务服务提供精准化数据支撑。

- 3）在前两年的基础上继续围绕新的专题领域，完成30个专题库的搭建。通过柳州市政务信息整合共享一体化平台进行数据整合、清洗、转换，完成30个专题库的搭建，为应用场景提供大数据支撑。

- 4）以数据为要素，以应用为场景，完成30个跨部门协同的应用场景。强化政府内部间业务协同，优化业务流程，以具体的跨部门业务需求实现政务数据在政府决策、网上办事、城市治理、民生服务、数字经济等领域的深化应用，驱动政务数据治理的可持续性和良性循环。

- 5）以图文结合的形式推广和宣传应用场景，让受众更好的享受到政务数据治理带来的便捷与福利。

- 6）至少20名政务数据治理专业人员开展政务数据治理。对政务数据治理专业人员队伍进行10次政务数据治理实施集中培训、10次政务数据绩效指标评估考核集中培训、10次运行保障集中培训。

- 7）通过柳州市政务信息整合共享一体化平台的领导驾驶舱进行政务数据治理成果展现。

- 8）政务数据治理服务期间提供日常检查服务，协助政务数据治理组对承载政务数据的柳州市政务信息整合共享一体化平台进行常规检查，保证正常运行。

- （3）提供政务数据绩效指标考核服务

- 1）依据自治区下达的绩效指标考核要求，按季度、年度开展自查自评，形成自查自评报告和佐证材料，在规定时限内报送。

- 2）面向75个市直部门和10个县区2个新区，制定柳州市的绩效指标，按季度、年度开展评估考核。

- 3）配合柳州市政府门户网站提供《广西壮族自治区政府门户网站的设区市绩效评估指标》数据治理服务。

- 2.4 信息资源规划和数据库建设

- 2.4.1 信息资源规划

- 信息资源是在政府行政管理工作中所收集、整理、加工、传递和利用的一切信息具有社会性、可证性、可信性、时效性等特征，这些信息是行政管理工作预测的前提、决策的基础、科学管理的纽带，也是提高政府治理能力、公共服务能力的基础。

- 信息资源规划是以实现信息资源的综合利用和共享为目标，通过综合信息资源规划IRP理论体系，梳理人口综合库、主题库信息资源、领导驾驶舱信息资源。

- 2.4.1.1 实施规划

- 根据柳州市各政府部门情况，本次信息资源规划采用逐步规划，需求导向为思路，结合应用需求，以部门为单位逐步梳理。

- 2.4.1.2 实施范围

- 对人口综合库信息资源、主题库信息资源、专题库信息资源进行信息资源规划。

- 2.4.1.3 实施内容

- （1）人口综合库信息资源

- 将多源异构人口信息资源汇聚，经融合、加工处理后形成结构化、标准化、优质化人口信息资源。

- （2）主题库信息资源

- 围绕单个应用主题，将多源异构主题信息资源汇聚，经融合、加工处理后形成结构化、标准化、优质化主题信息资源。

- （3）专题库信息资源

- 依据跨部门协同应用场景，梳理数据需求，形成信息资源需求清单，经数据融合接入后形成专题库信息资源。

- 2.4.2 建立数据库

- 2.4.2.1 数据库设计概述

- 数据库技术是信息资源管理最有效的手段。数据库系统作为业务系统的核心，具有业务量大、存储数据量大等特点，它承担着业务数据的存储和处理任务。

- 2.4.2.2 数据库设计原则

- 数据库设计是为用户各种应用系统提供一个信息设计设施和高效的运行环境。高效的运行环境包括：数据库数据的存取效率、数据库存储空间的利用率、数据库系统运行管理的效率。数据库设计是一项十分艰巨的工作，在数据库设计时必须遵循相关原则，才能确保数据库系统设计结果符合用户的需求。进行数据库的规划设计应遵循以下原则。

- （1）实用性原则

- 全面系统地分析本项目建设中的平台运行相关数据内容，确保整体数据体系全面完整，满足本项目多源、多专业、多时、多类型、海量异构地理空间信息整合，以及一体化组织和管理与服务的需要。

- （2）开放可扩展性原则

- 数据库设计应具有开放性和可扩展性，能够随着信息化建设工作的深入开展，不断整合相关数据资源。

- （3）先进性原则

- 考虑技术进步和今后信息库的发展，主要体现在技术规范、技术水平、数据库产品选择、设计方法采用先进技术等几个方面。

- （4）安全性原则

- 数据库的安全性是指保护数据，防止非法用户使用数据库或合法用户非法使用数据库造成数据泄露、更改或破坏。同时数据库中有某些数据属于敏感数据，为保障数据的保密性，需设置有认证和授权机制。

- （5）完整性原则

- 是指数据的正确性和相容性，防止合法用户使用数据库时向数据库加入不合语义的数据，对输入到数据库中的数据要有审核和约束机制。

- （6）易维护性原则

- 项目建设中涉及到大量的数据表，对于日常数据运行保障工作必须具有便捷的灵活易维护、易使用性，因此要对整个数据架构合理规划，对不同类型的数据分类管理，确保其易理解、易维护。

- （7）规范化原则

- 数据库的设计应遵循规范化理论，规范化程度过低的关系，可能会存在数据冗余等问题，解决的方法就是对关系模式进行分解或合并（规范化），转换成高级范式。

- 2.4.2.4.1 人口综合库数据库建设

- 以人口综合库数据规划和数据调研结果为准开展人口综合库模型设计。

- 2.4.2.4.2 主题库数据库建设

- 以各主题数据调研分析结果为准开展主题库模型设计。

- 2.4.2.4.3 专题库数据库建设

- 以低收入人口动态、残疾人补贴、婚姻登记、离/退休等多个领域F开展专题库模型设计。

- 2.5 政务数据治理标准规范制度体系建设

- 从顶层方面给予统筹规划、政策引领，不断完善相关政策规范体系指导政务数据治理工作开展。

- 2.5.1 标准体系框架

- 政务数据治理标准体系包括基础共性、数据基础设施、数据资产管理、数据流通、数据安全5个方面。

- 2.5.1.1 基础共性标准

- 基础共性标准主要用于统一政务数据治理相关概念，为标准体系其他部分的建设提供支撑合参考，包括术语、参考架构、通用要求、评测评估。

- 术语主要规范政务数据治理相关概念，包括数据基础设施、数据资产管理、数据流通、数据安全等主要概念定义、分类等；参考架构包含政务数据治理体系的整体架构以及数据基础设施、数据资产管理、数据流通、数据安全的参考架构；通用要求主要规范数据基础设施、数据资产管理、数据流通、数据安全的通用要求，包括功能、性能、管理、过程等方面；评测评估主要规范数据基础设施、数据资产管理、数据流通、数据安全等方面相关的评测评估指标和方法。

- 2.5.1.2 数据基础设施

- 数据基础设施标准主要用于规范政务数据治理工作涉及到的平台、工具、软件系统等，为数据资产管理、数据流通、数据安全提供技术支撑，包括数据库、大数据平台、数据资产管理、数据分析挖掘、数据流通、数据安全。

- 数据库标准包括事务型数据库、分析型数据库、时序数据库、图数据库等；大数据平台标准包括数据采集、数据存储、数据分析、数据开发等；数据资产管理包括数据标准、数据质量、数据架构、数据共享等；数据分析挖掘标准包括数据挖掘、报表工具、数据可视化等；数据安全标准包括脱敏加密、数据防泄漏、数据安全分类分级、安全审计等。

- 2.5.1.3 数据资产管理

- 数据资产管理标准主要针对组织的核心数据资源进行管理、共享、应用和价值评估，包括基础数据、主数据、元数据、数据质量、数据架构、数据开发、数据应用、数据共享、数据价值评估。

- 基础数据是针对交易数据、指标数据、参考数据、标签数据、数据元进行规范和定义；元数据包括：元模型、元数据采集、元数据注册、元数据应用、元数据服务等；数据质量标准包括数据质量维度、数据质量评价指标、数据质量分析、数据质量提升等；数据架构包括数据分类、主题模型、概念模型、逻辑模型、数据分布、数据流向等；数据开发包括数据建模方法、数据开发过程要求等；数据应用包括数据服务开发、数据产品设计规范、数据应用效果评价等；数据共享包括数据共享技术规范（接口）、共享数据质量要求、数据共享评价指标体系；

- 2.5.1.4 数据流通

- 数据流通标准主要对跨组织的数据开放、跨境进行规范和约束，保证数据在数据供应方和数据需求方之间的流通合规有序。

- 数据开放包括数据开放原则、数据开放目录、开放数据质量、开放数据安全、数据开放监管等；数据跨境包括数据跨境原则、跨境数据类型、数据跨境渠道、跨境数据安全、数据跨境监管、数据跨境风险评估等。

- 2.5.1.5 数据安全

- 数据安全标准主要用于规范数据资产的管理、应用、共享、开放等环节合法、合规，并确保数据始终得到有效保护。

- 通用安全包括数据分类分级、监控审计、鉴别与访问、风险和需求分析、安全事件响应、隐私保护等；全生命周期数据安全对采集、传输、存储、使用、共享、交换、销毁/退役等全生命周期各环节的数据安全进行规范。

- 2.5.2 本项目完善标准规范内容

- 标准化、规范化是一个非常庞大的体系，首先建立标准化和规范化的框架体系——基础标准、技术标准。政务数据治理项目建设，必须同时导入标准化和规范化的建设内容，将标准建设、应用规范和项目建设统筹推进。

- 借鉴国际相关领域信息化标准参考模型和国内电子政务标准体系框架的构建思路，并充分体现和突出本项目有别于其他行业信息化建设的特点，以国家电子政务规划，共享管理等为参考，本项目建设将从全局的视角对政务数据治理项目的标准规范进行统筹考虑和更新编制，充分利用已有成果，对柳州市现有的标准规范文件进行相应更新、维护与宣贯，保障柳州市共享应用工作高效、有序开展。

- 本项目拟制定的标准规范包括但不限于：

- （1）《柳州市政务信息资源数据汇聚标准规范》；

- （2）《柳州市人口综合库数据标准规范》；

- （3）《柳州市主题数据库标准规范》；

- （4）《柳州市政务数据治理实施管理规范》；

- （5）《柳州市政务数据全生命周期管理规范》。

- 本项目拟修订的原有标准规范文件如下：

- （1）《柳州市政务数据治理标准规范》；

- （2）《柳州市政务数据质量检查方案》；

- （3）《柳州市政务信息资源共享管理办法》；

- （4）《柳州市政务信息资源共享考核管理办法》；

- （5）《柳州市政务信息资源梳理指南》；

- （6）《柳州市政务信息资源数据代码及管理规范》；

- （7）《柳州市政务信息资源目录元数据标准》；

- （8）《柳州市政务信息资源目录编码规范》；

- （9）《柳州市政务信息整合共享一体化平台数据接口规范》；

- （10）《柳州市政务信息整合共享一体化平台建设项目SOA服务集成规范》；

- （11）《柳州市政务信息资源共享接入指南》。

- 2.6 政务数据治理

- 政务数据治理（为期三年）实施工作需包括治理实施、完善人口综合库、主题库搭建、专题库搭建、应用场景实施、数据治理成果展示服务、日常检查服务、培训服务。主题库、专题库搭建每年做详细设计，以通过业主审核的详细设计为实施依据，实施工作需包括政务数据上链、完善人口综合库、主题库搭建、专题库搭建、应用场景实施。

- 主题库、专题库、应用场景经实地调研后，编制详细设计方案达到行业或领域要求，并通过业主审核。

- 2.6.1 治理实施

- 2.6.1.1 共享实施

- 2.6.1.1.1 目录系统审核

- 政务信息资源目录是为各个单位提供数据服务的依据，要求对各部门提供的目录信息进行筛选和核查，确保数据真实性和准确性。协助政务数据治理组完成如下具体工作：

- （1）完成各委办局政务信息资源目录的数据过滤（如对数据网站、办公系统或会议系统等数据进行过滤）。

- （2）完成各委办局政务信息资源目录的质量检查，配合上级单位核实数据目录的真实性、准确性（如对数据资源的共享属性或开放属性等进行确认）。

- 2.6.1.1.2 市级部门数据接入

- 协助政务数据治理组为柳州市各委办局的数据接入柳州市政务信息整合共享一体化平台的政务数据资源管理中心库提供支持，包括结构化数据、非结构化数据和半结构化数据。

- 2.6.1.1.2.1.结构化数据接入

- 协助政务数据治理组开展结构化数据接入工作，支持数据库存储格式为access、db2、dbase、dbf、Dm、KingbaseES、oracle、sql server、sysbase、mysql等的适配接入。

- （1）表结构创建

- 根据部门挂接的数据目录，在柳州市政务数据资源管理中心库创建表结构，支持部门前置机数据落地柳州市政务数据资源管理中心库。

- （2）表交换语句创建

- 根据部门挂接的数据目录，在柳州市政务数据资源管理中心库创建数据库表交换语句。

- （3）交换任务配置

- 交换任务配置包括配置数据源，前置节点授权，连接数据源，关联字段映射，连接目标源，并支持异构数据库交换转译，以确保部门挂接数据能够落地柳州市政务数据资源管理中心库。

- （4）数据定时交换

- 创建数据落地柳州市政务数据资源管理中心库交换定时规则、交换流程，自动执行数据落地柳州市政务数据资源管理中心库的数据挂接任务。

- （5）数据更新

- 为确保数据的鲜活性，需要对挂接的数据更新。同时，需要对定时任务巡检，以确保数据能够顺利落地柳州市政务数据资源管理中心库；如交换任务遇到问题，应该及时进行处理。

- 2.6.1.1.2.2.非结构化数据接入

- 协助政务数据治理组开展非结构化数据接入工作，支持电子文件格式为doc、docx、html、OFD、pdf、ppt、txt、wps、xml等的数据接入。支持电子表格格式为xls、xlsx等的数据接入。支持图形图像格式为bmp、gif、jpg的数据接入以及流媒体数据接入。

- （1）部署FTP服务

- 在各部门前置机上部署FTP服务，用于存储和交换非结构化数据。

- （2）创建FTP账号

- 创建各部门FTP账号，包括FTP账号、密码、路径、FTP站点、访问权限等，用于各部门登录FTP服务器。

- （3）配置虚拟目录

- 配置各部门虚拟服务目录，包括FTP账号、密码、文件存储路径，用于从各部门FTP中抽取数据到柳州市政务数据资源管理中心。

- （4）数据更新

- 为确保数据能够顺利落地柳州市政务数据资源管理中心库，需要定期巡检，保证通道畅通。如交换任务遇到问题，协助政务数据治理组及时进行处理。

- （5）excel解析入库

- 通过excel解析入库，把非结构化数据转化为结构化数据，利于数据的共享，而且能提高数据的有效利用。

- 2.6.1.1.2.3.半结构化数据接入

- 协助政务数据治理组开展半结构化数据接入工作，支持接口类数据接入。

- （1）获取接口文档、秘钥及证书

- 获取半结构化数据接口文档信息，包括接口地址、入参、出参、示例、错误提示、接口类型等信息，及秘钥和证书信息，用于接口对接。

- （2）编制网络策略

- 编制网络策略申请表，包括源IP地址、目标IP地址、端口号等信息，并提交相关部门开通网络策略。

- （3）接口开发

- 运用企业服务总线组件开发接口获取的方法和格式，用于接口调用。

- （4）接口测试及联调

- 与接口提供方通过接口测试工具，进行接口的联通测试及联调。

- （5）编写接口文档

- 编写接口文档，包括接口地址、入参、出参、示例、错误提示、接口类型等，用于接口对接。

- （6）接口发布

- 在柳州市政务信息整合共享一体化平台上填写接口信息，包括接口地址、入参、出参、示例、联系人、联系方式等信息，便于其他部门申请接口数据。

- 2.6.1.1.3 数据报表整理

- （1）信息化项目验收时，出具共享评估报告

- 按照柳州市共享工作相关要求，协助政务数据治理组对各单位数据共享情况进行多维度统计分析，形成数据共享评估报告，包括实现共享的数据情况、评估结论以及意见建议等内容。

- （2）目录系统数据报表整理

- 协助政务数据治理组定期以报表形式对目录系统数据进行统计分析整理，包括已发布目录数、已挂接数、挂接完成率、目录命名规范性、元数据命名规范性、以及更新率等的检查。

- （3）企业服务总线数据报表整理

- 协助政务数据治理组定期以报表形式对接口数据调用情况、接口挂接规范性等进行统计分析整理。

- （4）柳州市政务数据资源管理中心数据报表整理

- 协助政务数据治理组定期以报表形式对柳州市政务数据资源管理中心数据进行统计分析整理，包括数据集完整性、元数据完整性等的检查。

- 2.6.1.1.4 与自治区平台数据交互

- 2.6.1.1.4.1.协助政务数据治理组完成与自治区数据共享交换平台的数据推送

- （1）在资源发布库内创建上行区、下行区。平台将根据级联系统接口规范，把全市各单位目录信息、资源信息、接口信息、应用系统信息、组织架构信息、数据标准信息、运行监控信息通过级联系统接口上报到自治区数据共享交换平台。

- （2）各部门将已治理的数据资源存储在各部门数据资源发布库上行区，并保证自治区数据共享交换平台可对发布库中的数据资源进行统一调度。

- （3）各单位根据本单位数据需求，在自治区数据共享交换平台进行数据资源目录的检索和申请。数据资源所属部门审批通过后，申请部门可将数据资源订阅到数据发布库下行区，或通过其它数据加工服务再进行数据资源的整合、比对和分析，生成统一接口，供本部门业务系统调用。

- 2.6.1.1.4.2.协助政务数据治理组完成自治区公共数据开放平台目录推送和数据推送

- 各单位根据本单位数据是否开放进行评估，在自治区公共数据开放平台进行数据资源目录的注册和数据发布，收到群众申请后，数据资源所属部门进行审批，审批通过后，群众可直接下载文件，或通过接口进行调用，供本部门业务系统使用。

- 2.6.1.1.4.3.前置机数据库搭建

- 协助政务数据治理组完成针对自治区公共数据开放平台完成前置数据库搭建工作，包括数据库安装包的下载、数据库安装、数据库账号密码设置、数据库权限设置以及数据库联调等。

- 2.6.1.2 数据梳理

- 政务数据治理的最终目标是提升数据的价值，实现数据资源在各组织机构部门的有效利用，从而提升政府或政务单位信息化水平，充分发挥信息化作用。本项目主要基于业务场景需求以及国家、自治区、柳州市的政务数据治理标准开展结构化数据的治理工作。政务数据治理组将协助实施方开展政务数据治理的实施服务，实施服务的内容包括以下方面：

- 2.6.1.2.1 需求收集

- 完成需求收集工作，对政务数据治理实施需求进行收集，摸清有共享需求的单位并梳理相关应用场景信息。

- 2.6.1.2.2 需求调研

- 需求调研主要是通过对收集的需求进行梳理分析，包括业务标签规则、业务数据稽查规则、业务清洗规则等梳理分析，为政务数据治理实施提供充足的支撑。

- 2.6.1.2.3 数据规则梳理

- 根据柳州市政务数据治理要求开展数据规则的梳理工作，结合数据特性及业务要求进行梳理。

- （1）要确保通过交换平台传输并存储在此区的数据没有信息丢失，记录数和源数据交换前置区保持一致。

- 主要记录数检查、非空检查、重复记录检查、主键重复检查等。

- （2）要确保数据源区的数据没有信息丢失，记录数和市中心交换区保持一致。

- 主要包括如下检查方法：记录数检查、非空检查、重复记录检查、主键重复检查、代码检查、取值范围检查等。

- 2.6.1.2.4 基础设置

- （1）数据资源设置

- 数据资源设置是对部门机构、业务域、业务系统等数据可信来源进行系统配置，包括机构中的科室、二层单位、业务职责、服务对象、业务事项所需材料、支撑业务的信息系统等。当部门机构、业务域、业务系统发生变化时，同步进行更新和维护。

- （2）分级分类设置

- 基于柳州市政务信息整合共享一体化平台的数据中台对数据实体进行管理，根据业务需求定义级别和类别，再对数据实体进行分级分类。例如按照数据秘密级、来源进行分类：

- 2.6.1.2.5 标签设置

- 建设符合柳州市政务数据治理专项应用实际的标签体系，能够对大数据治理工程中的关键数据进行业务抽象，满足政务数据治理的管理需求，也能满足一线业务人员对数据的使用需求。

- （1）建标签

- 建立标签体系，覆盖政务资源汇聚、治理、融合、应用、销毁的全生命周期管理。通过标签体系，把分散在各个系统、各个阶段的数据管理属性和业务属性统一管理，形成整体的生命周期管理流图。

- 制定基础标签体系、库表映射体系和数据标签体系。确定每一类标签的打标对象、打标规则、打标周期以及打标方式。

- （2）打标签

- 通过人工、自动的方式，对各委办局的数据进行打标，生成标签与打标对象的关联关系。

- 人工方式通过操作界面，给某个对象选择一个或多个标签。

- 自动方式有两种，规则引擎和算法引擎。规则引擎根据标签设定的打标规则，通过规则运算，进行标签化。算法引擎则通过数据模型，对数据进行分析。

- （3）标签变更与维护

- 当标签发生增加、修改、删除等变更时，按要求标签进行更新和维护。

- 2.6.1.2.6 元数据配置

- 元数据配置是政务数据治理的基础。元数据配置包括技术元数据配置、业务元数据配置、数据建模等。

- （1）技术元数据配置

- 技术元数配置是对数据的存储位置、数据模型、数据库表、字段长度、字段类型、ETL脚本、SQL脚本、接口程序、数据关系等进行结构化，方便计算机或数据库之间对数据进行识别、存储、传输和交换。通过数据加工的执行处理及人工维护，主动产生或提取数据元数据，通过元数据规范数据的技术标准，开放元数据资源供前端应用使用。

- （2）业务元数据配置

- 业务元数据的配置，通过对数据的业务定义、业务术语、业务规则、业务指标等基础业务数据进行标准、规范及统一管理。采用配置的方法到数据仓库抽取元数据。建立元数据的管理规范，反推前端的元数据进行整改，保证元数据的完整性和一致性。对业务元数据进行新增、审核、发布，已经发布上线的业务元数据若需调整、优化，需及时进行维护、更新。

- （3）数据建模

- 数据建模主要分为以下四步：

- 第一步，提取规则。

- 提取规则需要梳理业务流程，梳理数据流程。

- 第二步，梳理抽象模型。

- 按照自顶向下的方法进行梳理抽象模型，首先梳理出业务主线，再对业务活动进行梳理，对关键业务流程和数据要素进行识别，从而设计出总体架构。

- 第三步，设计逻辑模型。

- 设计逻辑模型通过数据分层的方式便于清晰了解数据组织结构，方便对数据的定位和理解。

- 第四步，模型验证与评估。

- 模型的好坏直接影响到数据的准确性、全面性和完整性。通过数据有效对模型的合理性进行监控，分析跨层依赖数量、跨层依赖率、各层复用率、各层复用平均值、各层复用数量五个维度进行模型评估。

- 2.6.1.2.7 数据规则配置

- （1）数据稽查规则配置

- （2）数据清洗规则配置

- （3）规则变更与维护

- 当数据项发生增加、修改、删除等变更时，对相关规则进行更新和维护。

- 2.6.1.2.8 数据探索稽查

- 将数据标准转换为技术规则，对数据进行定期稽查，督促数据负责人整改数据，及时掌握数据的情况。数据探索稽查采用数据流检查技术，数据质量检查方法及计算运行在引擎中而不是依赖数据库的SQL。需要进行库和表的初步探测检查、数据加工过程中的数据质量检查，将符合标准的数据归集至发布库中，将不符合标准的数据生成质量报告，分发到相应的责任部门，督促整改问题。数据探索稽查主要包括：数据质量初步分析、数据质量精度检查、比对和验证检查。

- （1）数据质量初步分析

- 初步分析指的是对给定库表做数据质量的初步了解，包括全库初步探测、数据库表基本信息分析、表基本信息分析的统计信息等分析。

- 全库初步探测：对库中所有表做初步探测获得库基本信息，每个表初步探测包括表名、主键字段数、外键字段数、字段数、必填字段数、记录数、空值率、空值比等，并以表的方式提供。

- 数据库表基本信息分析：可以查看表数据、查看元数据、查看统计信息、查看键关系、查看填充信息。表基本信息分析的统计信息包括字段名称、记录数、独特值数、模式值数、空值数、缺省值数等。支持选择表分析、导出分析结果、设置阀值、查看历史探测结果。

- 表基本信息分析：包括字段值统计、字段值分布、字段值模式、字段值分析等。列基本信息分析至少有表格形式、统计图形式等。均支持查看、搜索、链接获取表名操作。

- （2）数据质量精度检查

- 数据质量精度检查主要对数据库表做指定规则检查，包括格式检查、范围检查、缺失记录检查、相似重复记录检查、精度检查、逻辑表达式检查、复合规则检查等。方便对给定表做精细化的数据质量分析。

- （3）比对和验证检查

- 进行比对验证检查，包括通过可视化页面配置比对验证检查规则，对指定数据源进行数据一致性检查，能够发现不一致的数据等信息。

- 2.6.1.2.9 数据清洗融合

- 数据清洗是发现并纠正数据文件中可识别的错误的最后一道程序，包括检查数据一致性，处理无效值和缺失值等。数据清洗过程会通过一系列的修复规则等来进行优化解决。

- 在数据源上执行预先定义好的并且已经得到验证的清洗规则。当直接在源数据上进行清洗时，需要备份源数据，以防需要撤销上一次或几次的清洗操作。清洗时根据脏数据存在形式的不同，执行一系列的转换步骤来解决模式层和实例层的数据质量问题。为处理单数据源问题并且为其与其他数据源的合并做好准备，一般在各个数据源上应该分别进行几种类型的转换。

- 2.6.1.2.10 数据质量报告编制

- 通过对数据进行比对和验证检查、检查结果处理和问题数据统计，编制数据质量评估报告，

- 评估报告从质量检测规则库，对数据归集、数据治理、数据开发、数据应用等各环节进行质量评估。

- 供柳州市各政府单位整改、处理，从而促进政府单位数据质量的提高。

- 2.6.1.2.11 数据质量问题反馈与跟踪

- 基于柳州市政务信息整合共享一体化平台的数据中台实施数据质量问题的反馈与跟踪服务。

- 2.6.1.3 数据管控

- 数据管控是指数据加工、数据标准化以及数据风险管控。

- 2.6.1.3.1.数据加工

- 数据加工包含数据源分类、数据源配置、数据源修改、数据源删除、数据源连接测试、数据源类型扩展、数据源授权、数据源搜索查询、元数据采集、接入策略配置。

- （1）数据源分类：支持用户浏览数据源目录，并支持逐层递进浏览；支持数据源按目录或其他形式分类展示。

- （2）数据源配置：支持有权限的用户对数据源进行配置管理，包括数据源名称、jdbc连接、用户名、密码、描述（可选）等。

- （3）数据源修改：支持有权限的用户按需修改未使用的数据配置，包括数据源名称、jdbc连接、用户名、密码和描述（可选）等。

- （4）数据源删除：支持有权限的用户按需删除未在使用的数据源配置。

- （5）数据源连接测试：支持用户测试数据源连接是否连通，以此检验数据源是否可以正常使用或配置是否正确。

- （6）数据源类型扩展：支持扩展新的数据源类型，可支持结构化、半结构化、非结构化数据的接入，并进行相应配置。

- （7）数据源授权：支持有权限的用户授权某个数据源给其他用户使用，并支持权限回收。

- （8）数据源搜索查询：支持用户通过精确搜索或模糊搜索数据源名称等内容得到数据源信息。业务系统权限，数据管理系统支持按照业务系统进行数据源的权限管理。

- （9）支持用户采集数据表的元数据信息，元数据包含数据列名称、列描述、数据类型、数据精度等。支持达梦、Oracle、MySQL、SqlServer、Postgresql、Hive、Elasticsearch等数据源的元数据采集。

- （10）支持配置一次性接入、周期性接入策略，支持配置数据插入更新策略。

- 2.6.1.3.2.数据标准化

- 数据标准化是按照数据接入环节的数据定义，针对规模巨大、类型多样、高速流转、复杂多变、质量参差不齐、价值密度高低不一的大数据特性，以数据应用为导向，通过规范化处理，提升数据价值密度，为实现数据增值做准备。

- 包含标准数据表管理、标准数据元管理、标准数据项管理、数据标准化处理、标准表目录、标准版本管理、标准导入、标准导出、标准执行管理、标准监控、数据标准化处理任务管理。

- （1）标准数据表管理：支持有权限的用户浏览数据标准、新增标准表。支持根据标准表名称、标准编号等模糊搜索数据标准信息。支持有权限的用户修改数据标准表信息，包含标准名称、描述、等级等。支持有权限的用户删除数据标准表。

- （2）标准数据元管理：支持有权限的用户浏览标准数据元信息，包括数据元名称、数据元标识符、数据类型、数据长度等信息，支持以数据元名称、内部标签符搜索数据元信息，支持新增、修改、删除数据元。

- （3）标准数据项管理：支持有权限的用户浏览标准数据项信息，包括数据项标准编号、数据项名称、数据项描述，支持数据项与标准数据元进行关联，支持以数据项名称、数据项描述检索标准数据项信息，支持新增、修改、删除标准数据项信息。

- （4）数据标准化处理：将原始库/缓冲库中的数据经过清洗转换、标准映射等步骤后写入到标准资源库的过程。数据标准化处理支持原始资源表与标准数据表逐字段关联，支持自动为原始资源表推荐相关的标准数据表，支持在处理过程中对数据进行清洗筛选、对字段采用函数做预处理。

- （5）标准表目录：支持数据标准按目录分类展示；支持用户浏览数据标准分类目录，并逐层递进；支持用户对数据标准分类目录执行增删改操作。支持点击标准后，可查看或修改标准信息，包含标准名称、描述、编号、标准数据项信息。支持有权限的用户创建数据标准、数据标准规则、数据标准模板等；支持标准申请；支持标准审批，审批后的标准生效。

- （6）标准版本管理：支持用户创建、导入、修改数据标准操作时的数据标准版本变更。

- （7）标准导入：支持有权限的用户按需批量导入数据标准。

- （8）标准导出：支持有权限的用户按需批量导出数据标准。

- （9）标准执行管理：支持数据标准在元数据（标准）管理、数据质量管理、数据模型管理等方面应用情况的查询和展示。

- （10）标准监控：支持标准实时监控，查看标准发布审批、生效失效和标准变更情况统计等。

- （11）数据标准化处理任务管理：对标准化处理过程生成的任务进行管理，支持浏览标准化处理任务，包含任务名称、任务执行开始时间、任务执行结束时间、运行状态、执行方式、读取数据量、输出数据量、删除数据量等信息，当任务出错等情况发生时支持查看错误信息及可重新执行任务。

- 2.6.1.3.3.数据风险管控

- （1）分级分类管理

- 数据分级分类是指按数据内容敏感度分级、按字段敏感度分类。通过描述数据的多维度特征和内容敏感程度，为制定数据资源的开放和共享策略提供支撑。

- 分级分类管理包含数据敏感规则管理、数据规则分级管理、数据集分类权限管理、数据列分类权限管理、数据识别规则管理。

- 1）数据敏感规则管理：数据敏感规则可包括敏感身份、敏感关键词、敏感图片、敏感语音、敏感值域、其它敏感信息等。数据敏感规则管理是对敏感规则进行管理，支持新增、修改、删除敏感规则，支持按规则名称、权限代码、规则分类等条件筛选敏感规则信息。

- 2）数据规则分级管理：是为数据敏感规则指定级别，在数据访问时将根据该级别判断用户是否有权限访问敏感信息。数据规则分级管理支持新增规则分级，规则分级包含级别编号、关联的敏感规则、分级描述信息，支持修改、删除规则分级，支持以规则名称、数据级别查询规则分级信息。

- 3）数据集分类权限管理：指为数据资源按照数据组织方式、数据来源、数据获取方式等进行分类，为按分类授权访问资源提供依据，在数据访问时可根据资源的分类判断用户是否具备访问权限来鉴权。数据集分类权限管理支持以目录树的形式浏览、搜索资源分类目录，支持将数据资源与分类信息进行关联，支持按已关联、未关联的方式快速筛选资源，支持以资源名称检索数据资源。

- 4）数据列分类权限管理：指为数据列按照字段内容的类型（如身份信息类、地址信息类）、字段关系、字段敏感度等进行分类，为分类授权访问数据列提供依据，在数据访问时可根据字段的分类判断用户是否具备字段访问权限来鉴权。数据列分类权限管理支持以目录树的形式浏览、搜索字段分类目录，支持将数据资源中的字段与分类信息进行关联，支持按已关联、未关联的方式快速筛选字段，支持以数据资源、数据列名称检索数据列信息。

- 5）数据识别规则管理：对数据识别的规则如正则表达式等进行配置管理，为实现自动识别数据并进行分级分类提供规则依据。

- （2）脱敏加密管理

- 1）脱敏管理

- 采用专业的数据脱敏算法，消除原始环境数据中的敏感信息，保留目标环境业务所需的数据特征或内容。包含但不限于Hash算法、字符串遮蔽算法、生日算法等。

- 2）加密管理

- 用于数据传输和数据持久化，对敏感数据等进行编码来加密管理，通过解密密钥解码数据，常见加密手段有：对称加密、非对称加密、同态加密、访问控制、安全审计、备份恢复等。

- 2.6.1.4 数据调度

- 数据调度是指算力调度、模型调度和服务调度。算力调度由柳州市政务信息整合共享一体化平台等集群控制，结合算力节点空闲度和计算能力等因素，通过编排调度方式来实现算力调度服务；模型调度采用参数化和条件流程控制；服务调度通过限制和访问流量控制，能够进行服务流控，流量控制，流量管理。

- 2.6.1.5 组织管理

- 政务数据治理实施服务的质量管理应当贯穿于项目实施的全过程的各阶段和各个方面，每个阶段、每个部分都要进行规范有序和严格的检查验收。

- 严格把控项目的进度管理，制定实施计划，审定实施计划，按照审核过的实施计划进行进度管控。

- 对项目的资金管理可采用组织措施、经济措施、技术措施、合同措施等，对项目进行决（结）算编制和审查。

- 数据治理服务过程中，要明确建立服务组织架构，明确服务管理体系以及服务质量，组织架构中的主要业务岗位同一位置需安排A、B角色，当一人有事离岗仍然能够保障业务的连续性。

- 引入里程碑机制，在实施过程中确定里程碑节点，建立里程碑实时上报机制，通过会议的形式，及时进行梳理，发现项目管理过程中存在的问题及隐患，及时修正，促进工程管理体系有效运作，持续改进。

- 2.6.1.6 建设运营

- 政务数据治理服务期间，建立政务数据治理领导小组，建议由市政府主要领导任组长，协调组织数据管理部门、数据提供部门和数据使用部门共同参与。

- 2.6.1.7 数据安全

- 一方面通过区块链解决，另一方面依托大数据核心数据安全防护平台，构建数据安全管理视图、建立数据认证、授权、访问、审计机制，开展安全审计风险评估等，进行全生命周期安全保障。

- 2.6.1.8 数据上链

- 本项目基于100个应用场景进行上链实施。

- 2.6.1.8.1 上链要求

- 由于区块链技术不可篡改的特性，进行链改时，建议以下情况不直接上链。

- （1）大文件不直接上链

- 图片、视频不直接上链，建议限制每条上链数据不超过1MB，每个区块不超过8MB。

- （2）敏感数据不直接上链

- 如果需要上链，将数据存储在IPFS中，通过哈希上链或者密码学的方法进行加密，然后密文上链。

- （3）大量、冗余重复的数据不直接上链

- 系统日志等细节的、日常性的记录不直接上链，如果有需求，建议按批次，将日志进行IPFS存储、计算哈希，对批量日志建立哈希树，将哈希根上链。

- 2.6.1.8.2 基础数据上链

- 基础数据上链主要用于对各部门节点、数据库信息等公共资源进行上链操作，包括节点上链、数据库信息上链、服务资源上链、主题域上链、部门信息上链、数据元标准上链、关键日志上链以及治理规则上链。能查询上链令牌、令牌比对、上链时间、创建及修改时间、使用该节点的单位。

- （1）节点上链

- 根据新增业务需求情况，需要增加或配置区块链节点，同时将基于区块链平台信息资源上链功能对节点配置信息进行上链操作，上链完成后即可查询上链令牌信息、上链时间、操作用户、验真结果等信息，便于进行节点配置信息验真查询。

- （2）数据库信息上链

- 根据新增业务需求情况，涉及数据库相关信息的新增、变更，将基于区块链平台信息资源上链功能对数据库配置信息进行上链操作，上链完成后即可查询上链令牌信息、上链时间、操作用户、验真结果等信息。便于进行数据库配置信息验真查询。

- （3）服务资源上链

- 根据新增业务需求情况，数据中台新增、修改服务资源，区块链平台获取相关服务资源识别数据情况，通过区块链平台信息资源上链功能对服务资源信息进行上链操作，上链完成后即可查询上链令牌信息、上链时间、操作用户、验真结果等信息。便于进行服务资源信息验真查询。

- （4）主题域上链

- 根据数据中台主题域业务需求新增或变更，区块链平台获取相关主题域信息，根据主题域信息新增、修改、删除情况，通过区块链平台信息资源上链功能对主题域信息进行上链操作，上链完成后即可查询上链令牌信息、上链时间、操作用户、验真结果等信息。便于进行主题域信息验真查询。

- （5）部门信息上链

- 根据区块链接入部门的新增或变更，区块链平台获取部门信息。根据部门信息新增、修改、删除情况，通过区块链平台信息资源上链功能对部门信息进行上链操作，上链完成后即可查询上链令牌信息、上链时间、操作用户、验真结果等信息。便于进行部门信息验真查询。

- （6）数据元标准上链

- 根据数据中台数据元标准业务需求新增或变更，区块链平台获取数据元标准信息。根据数据元信息新增、修改、删除情况，通过区块链平台信息资源上链功能对数据元标准信息进行上链操作，上链完成后即可查询上链令牌信息、上链时间、操作用户、验真结果等信息。便于进行数据元标准信息验真查询。

- （7）关键日志上链

- 区块链平台将新增部分服务交换日志解析后，根据业务情况将所需关键日志通过区块链平台信息资源上链功能对关键日志信息进行上链操作，上链完成后即可查询上链令牌信息、上链时间、操作用户、验真结果等信息，实现数据采集、交换、传输、共享等数据服务运行关键日志上链留痕。

- （8）治理规则上链

- 根据数据中台治理规则新增或变更，区块链平台获取治理规则信息。根据治理规则新增、修改、删除情况，通过区块链平台信息资源上链功能对治理规则信息进行上链操作，上链完成后即可查询上链令牌信息、上链时间、操作用户、验真结果等信息。便于进行治理规则信息验真查询。

- 2.6.1.8.3 业务数据上链

- 提供100个应用场景的数据上链实施服务，包括应用场景的政务目录上链、共享工单上链、结构化数据上链、数据接口上链及非结构化数据上链等工作内容。

- （1）政务目录上链

- 基于区块链平台对应用场景涉及的部门目录或主题目录进行上链实施服务，包括目录注册、审核、发布全流程上链实施，实现对编目全过程的存证、追溯、验真，确保目录数据不可篡改、编目流程真实可信。

- （2）共享工单上链

- 应用场景数据需求部门向数据提供部门提出数据申请需求，需基于区块链平台对共享工单的提出、审核、审批、备案等全流程进行上链实施，实现申请流程真实、可追溯。

- （3）结构化数据上链

- 基于区块链平台对应用场景所涉及的结构化数据进行上链服务，上链内容包括结构化数据以及结构化数据的交换全过程，从而确保数据真实、加密存储、不可篡改，流程安全可信、可追溯。

- （4）数据接口上链

- 基于区块链平台对应用场景涉及的数据接口进行上链实施，包括数据接口提供单位、属性信息及被调用次数等上链实施。数据接口上链后，可通过令牌比对结果查看数据接口信息是否被篡改，也可实现数据接口可追溯、不可篡改。

- （5）非结构化数据上链

- 基于区块链平台对应用场景涉及的非结构化数据上链服务，确保非结构化数据真实、不可篡改，流程安全可信、可追溯。在文件上链模块的文件资源管理单元完成增文件资源上链，通过可视化操作对已上链的文件信息进行文件资源溯源及验真查看。

- 2.6.1.8.4 上链可视化

- 区块链平台可实现对政务目录、共享工单、结构化数据、非结构化数据、上链接口等上链实施，保障应用场景从编目、共享申请到数据共享交换的全流程数据安全可信、不可篡改、可追溯。上链可视化实施可直观呈现各项数据的上链情况及应用场景上链情况，为技术人员、业务人员、领导层面提供区块链应用参考。上链可视化实施包括：目录上链情况可视化、数据上链情况可视化、场景上链情况可视化。

- （1）目录上链情况可视化

- 目录上链情况可视化能直观展示目录上链的情况及共享申请上链的情况。

- 目录上链情况包括部门数、目录上链数、流程上链数、部门名称、目录上链数、流程上链数、注册流程（上链数）、科室审核流程（上链数）、部门审核流程（上链数）、主管部门审核流程（上链数）、验真报警数。

- 共享申请上链情况包括部门数、共享申请数上链数、流程上链、提供方部门名称、共享申请上链数、需方部门数、共享目录数、验真报警数。

- （2）数据上链情况可视化

- 数据上链情况可视化包括数据上链涉及的部门数、业务表数、接口数、文件数、部门名称、业务表数、业务数据总量、接口数、调用次数、文件数、验真报警数，能直观展示区块链平台各类型数据上链情况，可与目录上链情况形成对比，督促各部门完成部门数据交换及上链工作。

- （3）场景上链情况可视化

- 场景上链情况可视化可通过数据共享交换关系图，直观展示应用场景的场景数、场景名称、场景涉及部门、场景涉及部门关联情况、场景涉及数据类型、场景上链数据名称、场景上链数据量、验真报警数等，向各业务部门展示区块链在各场景的应用情况。

- 2.6.2 完善人口综合库

- 人口综合库是以公民身份证号为唯一标识，通过各部门人口数据的共享汇聚，为人口信息查询核验、跨部门业务应用、政务服务效率提升提供支撑。

- 数据采集以需求驱动，通过柳州市政务信息资源共享交换平台进行采集，在中心资源库进行存储和管理。中心资源库作为人口综合库的数据来源，通过人口综合库数据建模、制定数据规范、元数据规范等，依托信息资源共享交换平台和数据治理平台，完成人口综合库的建设、数据采集、加工处理、持续更新等，支撑各类人口数据服务开展。

- 人口综合库是综合各类数据资源建立的关键要素（各种标识类属性，如姓名、身份证号码、手机号等）以及要素之间关联、关系的公共数据集合。包含要素关联库、要素关系库、要素重点行为库、要素时空分布库等库，数据资源分类按照目录树的方式展示，支持逐层递进，目录树支持新增数据源、修改数据源、采集数据表、修改数据表信息，选中数据表后可直接进行数据探查。

- 政务数据治理组将协助实施方进行人口综合库的完善工作。

- 2.6.2.1 数据规划

- 人口数据规范梳理，是指梳理人口数据源，按业务应用主题，标准化、规范化数据信息项，形成数据业务标准。

- 基于人口数据现状，统筹考虑人口综合库数据共享及分析应用等各类需求，以及参考其它地区的人口综合库建设情况，从全局进行人口综合库的数据规划，将围绕个人的分散数据统筹考虑，初步明确涉及的部门及人口综合库的数据范围。

- 柳州市人口综合库包括公安、教育、卫健、民政、公积金、人社、税务等多个部门的人口基础信息、户籍信息、居住证信息、护照信息、学历信息、就业信息、社保信息、公积金信息、税务信息、婚姻信息、不动产信息、机动车信息等等。

- 2.6.2.2 模型设计

- 模型设计工作主要指基于柳州市实际应用与服务的需求，结合前面的调研成果及数据范围，设计人口综合库的数据模型。主要包括两大部分工作，人口基本信息的设计和人口扩展信息的设计。

- 2.6.2.2.1 人口基本信息

- 人口基本指人口最基本及核心的信息，例如“基础信息”、“户籍信息”、“居住证信息”、“护照信息”、“婚姻信息”、“教育信息”、“就业信息”等。这部分人口数据，在各种政府事务与民生事项中应用得最多、最广。

- 2.6.2.2.2 人口扩展信息

- 人口扩展信息指除了人口基本信息之外，一些关于人口行为的信息、特别人群、特别专题等的信息，这类信息应用业务范围窄。例如“流动人口信息”、“吸毒人员信息”、“在逃人员信息”、“交通违章信息”、“死亡注销人口信息”、“城市低保人员”、“教师行政处罚信息”、“孤儿信息”、“残疾人求职表”等。

- 2.6.2.3 数据接入

- 数据接入包括两部分工作，一是部门数据的调研与协调，二是数据接入的实施。

- 2.6.2.3.1 部门数据调研与协调

- （1）按照人口综合库的数据规划，逐个部门进行数据调研，结合部门实际情况，在规划数据基础上形成部门能够共享提供的数据资源清单，同时确定数据元、代码集及数据关联的规则。同步更新数据范围并明确人口综合库的数据范围。

- （2）调研全域各部门的人口数据应用需求，支撑后续人口综合库模型设计。

- 2.6.2.3.2 数据接入的实施

- （1）完善资源编目。根据部门协调情况，以确定提供的数据资源清单为依据，由各部门在信息资源目录系统中对照进行目录完善，包括补充编目、目录变更等。同时，在信息资源目录系统中完善“人口基础目录”。

- （2）实施数据采集。各部门依据资源编目进行数据挂接，由信息资源共享交换平台统一完成数据持续的采集、汇聚，按照部门资源目录组织的数据统一存储在中心资源库。

- （3）接入数据的更新。各部门应按照相关政务信息资源管理要求，确保数据准确性、完整性、鲜活性。

- 2.6.2.4 数据入库

- 人口综合库的数据入库，是根据模型设计，从海量的源数据，把需要的数据按规则转换并存储，并提供定时更新服务。包括共享交换方案的制定，以及详细的共享交换实施工作。详细的共享交换实施工作包括数据库表建设、数据清洗比对、数据校验检查、问题数据处理、数据脱敏处理、数据定期更新等。

- 2.6.2.4.1 入库方案制定

- 基于人口数据模型和数据关联规则、制定详细的数据入库方案、制定详细的数据转换规则，支撑入库实施与开发工作。

- 2.6.2.4.2 数据库表建设

- 根据人口综合库数据模型，建立物理数据库（或云数据库）。并建立相关库表，为后续数据实施（共享交换工作）做好准备。

- 2.6.2.4.3 数据清洗比对

- 人口数据的清洗、比对要对来自不同部门的人口数据进行综合的比对清洗，验证各种数据的有效性，保证人口数据的正确性和合法性。数据清洗比对包括以下功能：数据抽取汇集、建立代码数据库、数据清洗、数据比对、比对结果处理、数据转换、数据集成、数据关联入库（数据装载）、数据校验。

- 具体功能包括：

- （1）数据源设置：包括登录信息。

- （2）清洗规则设置：数据抽取过程中问题数据过滤规则设置。

- （3）数据映射：抽取转换数据源和目的的对应关系。

- （4）转换设计：数据整合过程中的转换规则、转换表达式设计。

- （5）程序脚本生成：根据转换的设计自动生成服务（进程）可以运行的程序脚本。

- 2.6.2.4.4 数据校验核查

- 2.6.2.4.4.1.数据校验原则

- 人口信息中的“人口基本信息”，初步拟定采用公安部门的“公民户籍信息”为基础的原则，保证数据的准确性与权威性。

- 人口信息中的“人口扩展信息”，遵循以主管部门数据为权威的原则，对各源头采集的扩展数据进行校验，校验通过后合并。

- 2.6.2.4.4.2.数据校验过程

- 数据校验模块由两部分组成：数据校验管理和执行校验的服务。数据校验管理主要设定数据校验的规则、数据校验的对象（校验方案），数据比对的规则、数据比对的源和目的对象（比对方案），设置校验服务执行的信息，对校验结果进行处理。数据校验服务则执行由校验工具设定的校验方案和比对方案。数据校验管理包括的功能如下：

- （1）问题数据校验规则的定义：定义对问题数据判断的规则；如定义日期不合法的校验规则。

- （2）问题数据校验方案的定义：定义问题数据的校验对象；把校验规则和具体的校验数据结合起来。

- （3）不一致数据比对定义：定义需要发现不一致数据的源和目的，以及它们之间的比对规则。

- （4）校验进程的执行或调度：对定义好的校验、比对方案进行执行或者调度校验进程定时执行。

- 2.6.2.4.5 问题数据处理

- （1）问题数据的输出。问题数据结果通过校验管理功能输出，按参建单位、问题属性等进行分类，输出内容、格式可以定义，输出格式可以输出为文本报告、Excel电子表格或者数据报文等。

- （2）问题数据反馈。根据参建单位以及问题分类把问题数据输出为数据报文，通过交换平台传输到各参建单位的前置机上，并提示参建单位的信息管理人员。

- （3）从数据源头纠错。在问题数据复核过程中，参建单位根据问题的分类纵向传送到下属数据采集来源单位。由相关的基层单位或窗口进行实际的数据复核，相应修改审批流程，然后在技术上进行修改处理。并反馈修改报告或者不修改的意见。

- （4）问题数据改正后维护到基础数据库。问题数据反馈到参建单位后，参建单位各自修改自己业务数据。修改结果由参建单位形成数据报文，使用交换平台重新汇聚，通过数据更新机制实现数据入库。

- （5）问题数据标注。将无法进行有效修改的问题数据，或参建单位认为无需修改的问题数据（已循环多次）进行标注，告知有关的数据使用单位。

- （6）问题数据分析报告。利用“数据校验工具”的统计分析功能模块，对问题数据进行统计分析，根据分析结果自动生成问题分析报告，进行发布与通报。

- 2.6.2.4.6 数据定期更新

- 人口综合库的数据更新和维护由数据维护系统定时根据各参建单位前置交换共享信息库的数据变化情况进行更新。

- 2.6.2.5 数据服务

- 人口数据从各业务部门汇集到中心资源库，经过清洗比对脱敏后到人口综合库，为其它部门提供人口信息服务。人口信息资源共享服务以提升政府治理能力、办事效率和服务水平为目标，通过数据共享协同体现政府部门的服务理念，解决群众的实际需求。

- 人口信息资源共享服务主要包括数据资源服务开发、资源权限管理、与相关系统的交换和共享等功能。

- 2.6.3 主题库搭建

- 主题库的建设需要充分考虑各类业务需求，整理核心需求，分析共性数据，从而以核心标准数据表为主要数据来源，融合多个数据表，形成高通用、易扩展和易使用的宽表，主题库的逻辑模型设计建议采用自定义、自下而上的方法，高度概括需求范围内的业务对象，并对其进行分层分类。划分不同的主题领域，为每个主题设计实体关系图。

- 政务数据治理组将协助实施方根据业务需求及自治区要求的主题领域，完成20个主题库建设。拟搭建以下主题库：

| - 序号 | - 主题库 | - 序号 | - 主题库 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 公共卫生应急主题库 | - 11 | - 涉税指标主题库 |
| - 2 | - 地址信息主题库 | - 12 | - 灾害风险主题库 |
| - 3 | - 基层社会治理主题库 | - 13 | - 六证合一主题库 |
| - 4 | - 食品药品安全主题库 | - 14 | - 社会保障主题库 |
| - 5 | - 安全生产主题库 | - 15 | - 疫情防控主题库 |
| - 6 | - 价格监督主题库 | - 16 | - 经济运行主题库 |
| - 7 | - 城乡建设主题库 | - 17 | - 公共安全主题库 |
| - 8 | - 生态环保主题库 | - 18 | - 住房保障主题库 |
| - 9 | - 经济信息主题库 | - 19 | - 金融监管主题库 |
| - 10 | - 移民搬迁主题库 | - 20 | - 市场监管主题库 |

- 2.6.3.1 主题选择

- 围绕柳州市公共卫生应急、地址信息、基层社会治理、信用服务、经济运行、公共安全、环境保护等专项业务应用需求，选择主题，建立面向专项工作的数据库，将全市不同区域、不同管理单位、不同形式、分散存储和管理的各类信息资源规划为一个结构有序、管理一体化、配置合理的有机整体。

- 2.6.3.2 数据现状调研

- 围绕单个主题，从数据业务体系、数据技术体系对该主题相关的数据现状进行调研、梳理和分析，调研的数据现状包括但不限于：数据来源及存储、数据字典及相关信息。

- 2.6.3.3 数据规划建模

- 根据业务需求分析、数据现状调研情况，围绕单个主题，按照数据类型、更新频率、敏感程度等多个维度对多部门数据进行分类分析、整合集成、规划设计，形成主题库数据结构。

- 2.6.3.4 主题目录编制

- 按照以上数据规划和建模设计，依托柳州市政务信息整合共享一体化平台，配合建设单位完成主题库信息资源编目。目录编制在“主题信息资源”栏目下，形成该主题的目录信息。

- 2.6.3.5 部门数据归集

- 实现与主题目录相关的数据归集，主要存在两种情况，一是对于目录系统已有数据，可从柳州市政务数据资源管理中心库抽取等待入库；二是数据规划涉及但目录系统暂无数据，需要与相关责任单位沟通进行数据编目、挂接，再从柳州市政务数据资源管理中心库抽取等待入库。

- 2.6.3.6 主题数据入库

- 主题库数据入库包括数据清洗比对、数据校验核查、问题数据处理、数据脱敏处理四个环节。

- 2.6.3.6.1 数据清洗比对

- 数据的清洗、比对要对来自不同部门的数据进行综合的比对清洗，验证各种数据的有效性，保证数据正确性和合法性。数据清洗比对包括数据抽取汇集、建立代码数据库、数据清洗、数据比对、比对结果处理、数据转换、数据集成、数据关联入库（数据装载）。

- 2.6.3.6.2 数据校验核查

- 数据校验模块由两部分组成：数据校验管理和执行校验的服务。数据校验管理主要设定数据校验的规则、数据校验的对象（校验方案），数据比对的规则、数据比对的源和目的对象（比对方案），设置校验服务执行的信息，对校验结果进行处理。数据校验服务则执行由校验工具设定的校验方案和比对方案。

- 2.6.3.6.3 问题数据处理

- （1）问题数据的输出。问题数据结果通过校验管理功能输出，按参建单位、问题属性等进行分类，输出内容、格式可以定义，输出格式可以输出为文本报告、Excel电子表格或者数据报文等。

- （2）问题数据反馈。根据参建单位以及问题分类把问题数据输出为数据报文，通过交换平台传输到各参建单位的前置机上，并提示参建单位的信息管理人员。

- （3）从数据源头纠错。在问题数据复核过程中，参建单位根据问题的分类纵向传送到下属数据采集来源单位。由相关的基层单位或窗口进行实际的数据复核，相应修改审批流程，然后在技术上进行修改处理。并反馈修改报告或者不修改的意见。

- （4）问题数据改正后维护到主题库。问题数据反馈到参建单位后，参建单位各自修改自己业务数据。修改结果由参建单位形成数据报文，通过数据更新机制实现数据入库。

- （5）5.问题数据标注。将无法进行有效修改的问题数据，或参建单位认为无需修改的问题数据（已循环多次）进行标注，告知有关的数据使用单位。

- （6）问题数据分析报告。对问题数据进行统计分析，根据分析结果自动生成问题分析报告，进行发布与通报。

- 2.6.3.6.4 数据脱敏处理

- 对一些涉及个人/企业隐私数据或者政府敏感数据的情况，按照数据安全保护原则、在不违反系统规则的原则下，对真实数据进行脱敏处理后提供使用，如个人身份证号及手机号、企业纳税额、营业收入等信息都需要进行数据脱敏。

- 2.6.3.7 数据定时更新

- 建立数据更新维护机制，以保证主题库数据鲜活。数据更新和维护根据各参建单位前置库的数据变化情况进行更新。

- 2.6.4 专题库搭建

- 专题库是为满足特定应用需求而开发的数据资源，如按照教育培训、医疗健康等专题应用需求，建立教育培训专题库、医疗健康专题库等。专题库的搭建基于源数据库数据和主题数据库数据，根据具体业务应用场景要求（包含政府门户网站和政务新媒体上的错敏字，断链错链等问题解决的要求），融合建立业务专题库，开发特定的数据模型保障数据信息内容。同时，将已有数据加工成可更快速支撑业务的数据及相应的数据标签，如道路数据库存贮的数据包括道路名、长度、宽度、密度、运载能力、类型、结构、途经居民点、交通状况（车流量、车速限制）、道路位置（X，Y坐标）等。专题库搭建的主要内容包含专题数据模型设计，专题数据生成逻辑开发，专题数据处理过程开发和监控，专题数据修改的响应和维护等。

- 政务数据治理组将在对应100个应用场景需求，搭建100个专题数据库。专题库搭建工作包括数据现状调研、数据规划建模、专题目录编制、部门数据归集、专题数据入库、数据定时更新。

- 2.6.4.1 数据现状调研

- 围绕部门业务协同应用场景，从数据业务体系、数据技术体系对相关的数据现状需求进行调研、梳理和分析，调研的数据现状包括但不限于：

- （1）是否基于已有业务数据；

- （2）已有数据来源及存储；

- （3）数据字典及相关信息；

- （4）各部门的跨数据源数据分析应用现状情况。

- 2.6.4.2 数据规划建模

- 根据业务需求分析、数据现状调研情况，围绕数据专题，按照数据类型、更新频率、敏感程度等多个维度对部门数据进行分类分析、整合集成、规划设计，形成专题库数据结构。

- 另外，在数据建模过程中需明确每个信息项的数据来源部门、来源信息类等详细信息，并明确每个专题库表的主键和集成逻辑，支撑数据归集和入库。

- 2.6.4.3 专题目录编制

- 按照以上数据规划和建模设计，依托市统一资源目录系统，配合建设单位完成专题库信息资源编目。按照数据建模逐条编制资源目录，并建立每个信息类与各部门已编目的信息类、信息项的关联关系，形成专题库目录。

- 2.6.4.4 部门数据归集

- 实现与专题目录相关的数据归集，确保专题库需求数据可提供，主要存在两种情况，一是对于目录系统已有数据，可从柳州市政务数据资源管理中心库抽取等待入库；二是数据规划涉及但目录系统暂无数据，需要与相关责任单位沟通进行数据编目、挂接，再从柳州市政务数据资源管理中心库抽取等待入库。

- 2.6.4.5 专题数据入库

- 专题数据入库包括数据清洗比对、数据校验核查、问题数据处理、数据脱敏处理四个环节。

- 2.6.4.5.1 数据清洗比对

- 数据的清洗、比对要对来自不同部门的数据进行综合的比对清洗，验证各种数据的有效性，保证数据正确性和合法性。数据清洗比对包括数据抽取汇集、建立代码数据库、数据清洗、数据比对、比对结果处理、数据转换、数据集成、数据关联入库(数据装载)、数据校验。

- 2.6.4.5.2 数据校验核查

- 数据校验模块由两部分组成：数据校验管理和执行校验的服务。数据校验管理主要设定数据校验的规则、数据校验的对象(校验方案)，数据比对的规则、数据比对的源和目的对象(比对方案)，设置校验服务执行的信息，对校验结果进行处理。数据校验服务则执行由校验工具设定的校验方案和比对方案。

- 2.6.4.5.3 问题数据处理

- （1）问题数据的输出。问题数据结果通过校验管理功能输出，按参建单位、问题属性等进行分类，输出内容、格式可以定义，输出格式可以输出为文本报告、Excel电子表格或者数据报文等。

- （2）问题数据反馈。根据参建单位以及问题分类把问题数据输出为数据报文，通过交换平台传输到各参建单位的前置机上，并提示参建单位的信息管理人员。

- （3）从数据源头纠错。在问题数据复核过程中，参建单位根据问题的分类纵向传送到下属数据采集来源单位。由相关的基层单位或窗口进行实际的数据复核，相应修改审批流程，然后在技术上进行修改处理。并反馈修改报告或者不修改的意见。

- （4）问题数据改正后维护到基础数据库。问题数据反馈到参建单位后，参建单位各自修改自己业务数据。修改结果由参建单位形成数据报文，使用交换平台传输到后台中心，通过数据更新机制实现数据入库。

- （5）问题数据标注。将无法进行有效修改的问题数据，或参建单位认为无需修改的问题数据(已循环多次)进行标注，告知有关的数据使用单位。

- （6）问题数据分析报告。利用“数据校验工具”的统计分析功能模块，对问题数据进行统计分析，根据分析结果自动生成问题分析报告，进行发布与通报。

- 2.6.4.5.4 数据脱敏处理

- 对一些涉及个人/企业隐私数据或者政府敏感数据的情况，在不违反系统规则的原则下，对真实数据进行改造并提供测试使用，如个人身份证号及手机号、企业纳税额、营业收入等信息都需要进行数据脱敏。

- 2.6.4.6 数据定时更新

- 建立数据更新维护机制，以保证专题库数据鲜活。数据更新和维护由数据维护系统定时根据各参建单位前置交换共享信息库的数据变化情况进行更新。

- 部署在前置系统的数据抽取软件根据各参建单位业务数据库中提供的数据更新时间（或某一个唯一约束或主键字段）来判断更新数据子集，并在前置系统的记录集中设置状态位。

- 2.6.5 应用场景

- 应用场景,一般是指一个应用系统或产品被使用的时候,用户“最可能的”所处场景。应用场景的三个关键因素是对象（用户）、动作（需求）、情景（场景），简而言之，应用场景描述的是一个关于“什么人在什么情况下要解决什么”的问题。

- 政务数据治理组将协助实施方完成100个应用场景的实施服务，各个应用场景实施服务内容包括需求调研、场景信息梳理、环境准备与确认、结构化、非结构化、半结构化数据交换、场景包装宣传。

- 2.6.5.3 需求调研

- 对于协同应用场景，根据牵头部门的需求，基于调研了解明确应用场景与参与部门，确定数据源类型，确定数据共享交换方式与条件，确定数据流转过程，制定数据录入规则，最终满足牵头部门对应用场景的需求，有效支撑协同业务办理。

- 2.6.5.4 场景信息梳理

- 基于调研结果，完成应用场景信息梳理，包括需求部门、提供部门、提供数据目录及类型、数据交换方式、场景说明等。应用场景信息梳理完成后需要与供需部门确认，确认无误后开展应用场景实施。

- 2.6.5.5 环境准备与确认

- 应用场景实施前，首先需要对前置节点与中心节点的环境进行确认，包括网络和服务器资源、数据库、安全策略等，确保数据交换环境具备，再开展交换实施。

- 2.6.5.6 结构化数据交换

- 支持数据库存储格式为access、db2、dbase、dbf、Dm、KingbaseES、oracle、sql server、sysbase、mysql等的适配接入。

- 2.6.5.6.1 表结构创建

- 按照需挂接的数据目录，在柳州市政务数据资源管理中心库创建表结构，支持部门前置机数据落地柳州市政务数据资源管理中心库。

- 2.6.5.6.2 表交换语句创建

- 根据需挂接的数据目录，在柳州市政务数据资源管理中心库创建数据库表交换语句。

- 2.6.5.6.3 交换任务配置

- 交换任务配置包括配置数据源，前置节点授权，连接数据源，关联字段映射，连接目标源，并支持异构数据库交换转译，以确保部门挂接数据能够落地柳州市政务数据资源管理中心库。

- 2.6.5.6.4 数据定时交换

- 创建数据落地柳州市政务数据资源管理中心库交换定时规则、交换流程，自动执行数据落地柳州市政务数据资源管理中心库的数据挂接任务。

- 2.6.5.6.5 数据更新维护

- 为确保数据的鲜活性，需要对挂接的数据更新。同时，需要对定时任务巡检，以确保数据能够顺利落地柳州市政务数据资源管理中心库；如交换任务遇到问题，应该及时进行处理。

- 2.6.5.7 非结构化数据交换

- 支持电子文件格式为doc、docx、html、OFD、pdf、ppt、txt、wps等的数据接入。支持电子表格格式为xls、xlsx等的数据接入。支持图形图像格式为bmp、gif、jpg的数据接入以及流媒体数据接入。

- 2.6.5.7.1 部署FTP服务

- 在各部门前置机上部署FTP服务，用于存储和交换非结构化数据。

- 2.6.5.7.2 创建FTP账号

- 创建各部门FTP账号，包括FTP账号、密码、路径、FTP站点、访问权限等，用于各部门登录FTP服务器。

- 2.6.5.7.3 配置虚拟目录

- 配置各部门虚拟服务目录，包括FTP账号、密码、文件存储路径，用于从各部门FTP中抽取数据到柳州市政务数据资源管理中心库。

- 2.6.5.7.4 数据更新维护

- 为确保数据能够顺利落地柳州市政务数据资源管理中心库，需要定期巡检，保证通道畅通。如交换任务遇到问题，需及时进行处理。

- 2.6.5.8 半结构化数据交换

- 2.6.5.8.1 开通网络策略

- 编写网络策略申请表，包括源IP地址、目标IP地址、端口号等信息，并提交相关部门开通网络策略。

- 2.6.5.8.2 接口封装

- 运用计算机语言开发接口获取的方法和格式，用于接口调用。

- 2.6.5.8.3 接口测试及联调

- 与接口提供方通过接口测试工具，进行接口的联通测试及联调。

- 2.6.5.8.4 监控与维护

- 定期对已发布的接口服务进行监控，监控接口的调用情况，当接口调用异常时，需及时进行问题排查、更新和维护，保证接口服务的正常调用。

- 2.6.5.9 应用场景包装宣传

- 2.6.5.9.1 宣传背景及目的

- 政务数据治理项目是一个繁冗且基础工作，大量的数据收集后需要更有效直观的方式呈现给受众。针对柳州市大数据局各种功能场景的陆续推出，根据不同场景功能以及应用，以软文的形式加以推广和宣传，让受众能更简洁明了的了解，接受，使用，实现便民慧民的工作目标，让受众真正享受到政务数据治理带来的便捷与福利。

- 2.6.5.9.2 宣传方式

- 采用图文宣传的方式，将场景应用的推广宣传做到实在、快捷、直观、普及。场景应用的编写以文字+数据+图片结合为方式，说明应用推出的原由目的及可达成的效果。图文形式有以下宣传优势：

- （1）编写制作快，应用推出后可在较短时间内完成宣传图文的编写制作，更快进入应用的使用落实推广阶段。

- （2）呈现直观，直接展现应用的使用方法流程及可达成的效果，图片+文字+数据直观展现，便于理解易于接受优于推广。

- （3）传播快且广，受众群体跨度大。线上便于快捷转发分享，线下实际展示宣传方便。

- 线上渠道：各媒体平台的网站、微信公众号及app等。

- 线下渠道：办事处的海报或宣传栏等。

- （4）修改调整方便。如后期应用升级，需要在原图文基础上进行修改调整工作时更快更方便。

- 2.6.5.9.3 宣传范围

- 对100个应用场景，在每一个应用场景展示完成后，及时通过图文结合的形式进行推广和宣传。

- 2.6.5.9.4 宣传工作内容

- （1）政务数据治理项目具体应用的资料全面收集整理。

- （2）切合实际应用场景及受众，确定推广渠道，确定宣传主题要点，根据实际需求进行图文编写制作。

- （3）宣传推广中跟进受众反馈，结合需求及时调整修改宣传图文，保证宣传效果准确直观。

- （4）通过宣传媒介平台收集应用的实际使用情况，整理总结推进应用的升级工作。

- （5）凝练应用场景特色主题表现委办局的特色，避免各委办局之间出现同质化现象。

- （6）挖掘应用场景数据价值，整合最能体现出应用场景的重要内容，通过数据治理成果展现塑造应用场景需求部门的形象。

- 2.6.5.9.5 宣传推广途径

- （1）互联网和新媒体上进行推广宣传。

- （2）电视、报纸、广播等传统媒体进行宣传。

- （3）微博上进行网络营销。

- （4）微信公众号宣传推广。

- （5）利用国家、省、市举办的数据治理论坛、数据治理评比等活动上最大限度的宣传，扩大影响和认知度。

- 2.6.6 人员配置与培训

- 2.6.6.1 人员培训方案

- 根据指标评估对象清单、培训需求和相关安排，面向75个市直部门可以提供多种形式的培训，包括集中培训和现场培训相结合的方式、远程网络授课的方式、点对点答疑的方式。面向10个县区2个新区牵头部门可以提供远程网络授课的方式、点对点答疑的方式进行培训。

- 2.6.6.1.1 培训对象

- 培训对象：政务数据治理项目相关管理单位人员，市级接入部门业务与实施人员。

- 2.6.6.1.2 培训目标

- 为进一步强化政务数据治理项目建设涉及的管理部门与市级接入部门对政务数据治理业务等的使用和理解，提升部门间资源共享意愿，引导部门大数据创新意识，强化对政务数据治理的总体价值认识，将组织进行面向各干系方的体系化培训。三年内至少完成30场政务数据治理实施集中培训、30场政务数据绩效指标评估考核集中培训、30场运行保障集中培训。

- 2.6.6.1.3 培训内容

- 2.6.6.1.3.1 政务数据治理实施培训

- 政务数据治理实施培训包含目录系统清查和资源编目培训、共享申请和资源订阅培训。

- 2.6.6.1.3.1.1.目录系统清查和资源编目培训

- 基于目录系统提供系统清查和资源目录培训，由柳州市牵头部门牵头组织。

- 培训内容包括但不限于以下内容：

- （1）系统清查的基础知识（系统清查的政策文件要求）；

- （2）系统清查的内容；

- （3）系统清查的操作培训；

- （4）最新《资源目录编制指南》解读；

- （5）资源梳理与目录编制的基础知识（编目过程、编目重要性、编目依据、资源目录元数据内容等）；

- （6）业务调查表和资源调查表介绍和填写培训；

- （7）相关编目系统的操作培训；

- （8）原有资源目录修订过程介绍；

- （9）新的资源目录编制过程介绍；

- （10）同时向各部门下发相关调查表。

- 2.6.6.1.3.1.2.共享申请和资源订阅培训

- 基于柳州市政务信息共享网站提供共享申请和资源订阅培训，由柳州市牵头部门牵头组织。

- 培训内容包含以下内容：

- （1）柳州市政务信息共享网站的介绍、定位；

- （2）申请柳州市政务信息资源的操作培训；

- （3）申请自治区、其他地市、国家政务信息资源的操作培训；

- （4）资源订阅培训。

- 2.6.6.1.3.2 政务数据绩效指标评估考核培训

- 根据自治区基于柳州市评估指标开展培训，依据柳州市评估指标，开展面向所有评估对象的集中培训，增强各部门、县区对当年柳州市政务数据资源管理与应用改革评估指标内容的理解，调动各部门、县区对评估指标任务推进的积极性。

- 2.6.6.1.3.3 运行保障培训

- 主要面向系统维护人员，其培训内容包括系统安全、数据库、存储管理、系统维护等。

- 系统安全培训，了解掌握计算机系统安全策略；安全体系结构与安全模型；访问控制与防火墙；网络与通信安全；操作系统安全；应用系统安全；漏洞扫描与入侵检测。

- 数据库知识培训，了解数据库的运行方法及原理，能够实现简单的备份和恢复；能够用SQL语句实现数据库的检索和维护。

- 平台的管理维护人员将通过系统管理培训过程，熟悉掌握系统性能及运行维护知识，更好的进行日后的运行保障工作。

- 2.6.6.1.4 培训方式

- 为保证培训效果，采用多种培训方式交叉配合的模式开展，包括：

- （1）统一集中培训采用现场ppt讲解；

- （2）统一集中培训采用系统演示操作；

- （3）一对一培训采用用户实操练习。

- 2.6.6.1.4.1 集中培训

- 在政务数据治理服务过程中，定期进行集中培训，分别称之为基础培训和移交培训。

- 基础培训：为客户提供政务数据治理体系结构、绩效考核指标评估考核、运行保障体系结构、产品功能以及项目管理等方面的培训。

- 移交培训：在政务数据治理服务过程中，承建单位将为客户提供针对性的现场培训，目的是使客户能顺利接手。

- 2.6.6.1.4.2 现场培训

- 现场培训是项目实施过程中重要组成部分。现场培训将在用户服务现场进行，具体内容包括：

- （1）结合政务数据治理现场的实际情况，介绍方式方法。

- （2）在专业人员的指导下，用户方可以直接参与政务数据治理工作。

- （3）现场问题处理培训。

- 2.6.6.2.4.3 远程培训

- 项目实施中进行的集中和现场培训，旨在使用户迅速具备系统的操作、调试和维护的基本能力。对于建立一支确保系统长期稳定运行的技术队伍而言，这种短期培训是远远不够的，必须使对技术队伍的培训和技术人员之间的交流日常化、随时化，使技术人员随时保持对新技术的跟踪和认知能力，不断在培训中和交流中更新、强化和深化自身技术能力。

- 由于成本和时间原因，在日常工作中，采用传统的培训方式保持对技术人员日常化、随时化的培训和交流是难以实现的。为解决这一问题，提供通过网络化的培训来解决问题。将把集中培训和现场培训中的内容等制作成多媒体课件形式。用户方技术人员人可以通过网络随时、随地通过课件进行学习。

- 2.6.6.2.5 培训地点

- （1）人员培训在用户指定地点进行。

- （2）人员培训和现场操作培训在数据治理现场或用户方指定的其他地点进行，具体与用户协商。

- 2.6.7 数据治理成果展示

- 可以提供重要信息推送显示服务、重点指标动态跟踪服务，实现市级领导驾驶舱首页个性化页面服务。

- 提供智能检索服务，支持通过关键字输入检索信息，可根据近期关注、使用习惯、历史结果等个性数据进行智能检索。

- 检索结果按照人员、主题、指标、栏目等不同维度分类展示。信息的检索结果支持快速跳转相应的指标页面。

- 以市统计局数据为主，集中汇聚并实时展现全市重点业务统计报表、经济运行整体情况。经济运行情况通过不同维度对不同业务、不同关注点向领导层展示指标的变化情况。包括：生产总值、社会消费品、用电量、民生改善、财政金融和进出口等重要经济运行指标。

- 以市发改委重点工程项目为主，综合展示重点项目总体情况。从总体概述、项目推进、投资情况等多维度全方位向市领导展现本市的重点项目情况。通过对接项目具体信息，利用页面下钻展现具体项目的基本信息、审批信息、项目单位信息、阶段汇报、以及项目现场图片等内容。

- 通过汇聚多方要情事件信息，以专报的形式及时对安全生产、灾害事件、人事调动事件、审计情况事件、信访事件等不同领域重点事件展示，形成要情专报栏目。市领导能够快速获取全市要情事件的具体情况。

- 汇聚全市应急指挥数据，向市领导提供突发应急事件的决策指挥功能。主要包含：综合管理、预案管理、指挥调度、资源配置、灾后评估五个部分。

- 以提高全市营商环境为目标，从企业生命周期、投资吸引力与便利性、政府服务等多个方面对柳州本地营商环境建设成效分析，辅助领导决策，从政务环境、市场环境、法治环境、人文环境多个方面提出创新举措，激发市场活力、增强发展内生动力。

- 围绕疫情防控，对柳州全市的疫情信息进行分析展示，主要包括国内外疫情总体情况、疫情累计趋势、疫情新增趋势、涉疫地区、重点人员监测、各区（县）疫情动态、发热门诊分布情况、人员流动情况等进行综合分析，市领导能够通过领导驾驶舱一站式掌握当前疫情动态。

- 乡村振兴是数字中国建设的重要内容，接入农业农村相关数据，对人居环境、种植、养殖、农业产业链、乡村旅游、乡村医疗、电子商务等进行全面分析，利用大数据分析对乡村振兴建设效果进行追踪。

- 能够分级分权限查看数据治理成果展示。

- 2.6.8 日常检查服务

- 政务数据治理服务期间，协助政务数据治理组对承载政务数据的柳州市政务信息整合共享一体化平台进行常规检查，保证平台正常运行。

- 2.6.8.1 应用系统日常检查

- 按照不同年度的数据治理准备要求，对柳州市政务信息整合共享一体化平台进行日常检查，检查内容包括日常巡检、故障处理、权限变更、人员角色、基础表单、bug修复、浏览器兼容性处理、恶意操作排查、运行日志扫描、日常技术支持，具体检查内容说明如下：

- （1）日常巡检：对各应用系统进行日常巡检维护，确保系统能够正常运行，包括系统操作指导、因系统缺陷导致的各种BUG的修复、因误操作导致的数据错误维护等等；

- （2）故障处理：处理各应用系统使用中出现的各类故障（包括操作失误的数据找回、数据异常、程序BUG等），找出原因，汇报详细情况，并解决问题；

- （3）权限变更：根据用户需求对各应用系统的用户权限进行变更；

- （4）人员角色：对各应用系统的使用人员进行角色分配；

- （5）基础表单：对各应用系统的基础表单进行运行维护；

- （6）bug修复：修复各应用系统中出现的bug；

- （7）浏览器兼容性处理：对浏览器的兼容性问题进行处理；

- （8）恶意操作排查：对系统恶意操作进行排查，找出异常IP，进行屏蔽。同时，禁止外部的盗链，网站的图片或文件被盗链，往往会带来大量的服务器负载压力；

- （9）运行日志扫描：对系统运行的日志扫描，对系统运行过程中发生的突发事件进行诊断、排除；

- （10）日常技术支持：帮助解答用户提出的系统相关的各种业务和技术问题，包括技术咨询、指导和信息提供等。

- 2.6.8.2 数据库日常检查

- 对相关应用系统数据库进行运行检查，检查内容包括数据库备份策略、定期巡查。

- 2.6.8.2.1.数据库备份策略

- 为保证系统在发生突发故障导致数据库崩溃或数据丢失时快速恢复以正常运行，需要制定备份策略，定时定期按制定的备份方式和策略对指定的各种数据进行备份。定期提交数据备份的工作报告。

- （1）数据内容

- 备份数据包括柳州市政务信息整合共享一体化平台的相关应用系统数据。

- （2）备份策略

- 在联机和脱机的状态下，对系统相关数据进行有区别的冷热备份，保证数据的完整性和有效性。备份的策略和要求包括：

- 每天按时对数据进行增量备份；

- 每周按时对数据进行全量备份；

- 每次做完备份后，对备份的情况进行检查并做好检查记录，检查结果记入月报；

- 备份的方式可根据数据内容的不同分为人工手动备份和备份软件自动备份等。

- （3）运行保障周期

- 备份策略需要根据相关数据的重要性和作用的不同来制定。最长备份周期不超过一周。

- 2.6.8.2.2.定期巡检

- 对数据库定期巡检，包括检查数据库的状态、空间使用情况、数据库的连接情况、日志空间使用情况、数据库告警日志的检查分析、数据库文件的状态、处理数据库的故障、监视数据库的运行情况等。

- 2.6.8.3 日常报告记录

- 服务期间由相关承建单位每日记录好三大平台的日常检查结果和故障处理结果，每月第一周提交上月的月度报告。一年服务期结束前提供年度报告。

- 2.6.8.4 标准规范日常整理

- 对在服务实施过程中编制及完善的标准规范进行收集整理，并及时发布。

- 2.7 政务数据绩效指标评估考核

- 2.7.1 自治区设区市评估指标考核

- 深入贯彻落实广西政务数据资源管理与应用改革精神，按照自治区的要求，每个季度、年度开展自查自评，形成自查自评报告和佐证材料，在规定时限内报送。主要工作内容如下：

- 2.7.1.1 收集、整理评估材料

- 明确需要报送的材料清单，明确各项指标的牵头部门，按照时间计划及自治区材料要求，以全局视角收集、整理部门报送的评估材料。包括：

- （1）云网统筹利用材料：电子政务外网横向接入清单、租用互联网出口线路清单、非敏感数据中心统筹利用清单、云网合规性检查清单、多云共治对接情况、安全等保清单、安全培训相关材料、安全演练相关材料、参加云网检查工作相关证明材料。

- （2）政务数据共享质量材料：目录梳理清单、电子证照结构化数据汇聚情况、电子证照办事文件汇聚情况、共享结构化数据汇聚情况、需求响应情况、数据评价情况、主题库和综合库汇聚数据情况、创先争优材料等。

- （3）公共数据开放质量材料：开放数据汇聚情况、数据更新情况、结构化数据占比情况、需求响应情况、数据评价情况、数据应用情况、专题开放领域数据汇聚情况。

- 2.7.1.2 编写自评报告

- 根据自治区的要求，从全局角度进行数据统计、分析，按季度、年度形成季度、年度自评报告，包括总体情况，分项指标开展情况、完成情况，截图证明，存在问题，下一步计划。

- 2.7.1.3 填报自治区评估系统

- 在自治区评估系统开放期间，填报应填指标的完成情况，按照自治区要求的材料命名规则整理、上传相关佐证材料，并及时导出填报情况进行留底备份。

- 2.7.1.4 初评结果反馈

- 自治区的复核包括线上复核及现场复核。

- 通过自治区发布的初评分数，到自治区评估系统查阅反馈的指标完成情况，对于扣分项进行分析，找到合理的理由和依据，在线上填报意见反馈和上传佐证材料。

- 根据时间要求，准备复核材料，到自治区大数据发展局参加现场复核会，通过现场排号、材料领取、问题反馈、现场答疑，双方签字确认、材料回收等环节进行现场复评。

- 2.7.1.5 咨询服务

- 在推进指标落实的过程中，保持与自治区指标相关负责人的沟通确认，保证各项指标理解无出错、无偏差，保证报送的材料均按模板、格式要求报送。

- 2.7.2 柳州市本级评估指标考核

- 面向75个市直部门和10个县区2个新区开展评估。

- 2.7.2.1 制定柳州市评估指标

- 研究当年广西政务数据资源管理与应用改革评估指标内容，结合柳州市政务数据资源管理与应用改革工作现状，拟定当年柳州市政务数据资源管理与应用改革评估指标，给全市推进政务数据资源管理与应用改革工作提供依据。

- 2.7.2.2 基于柳州市评估指标开展培训

- 基于柳州市评估指标，开展面向此次所有评估对象的集中培训，增强各部门、县区对柳州市政务数据资源管理与应用改革评估指标内容的理解，调动各部门、县区对评估指标任务推进的积极性。

- 2.7.2.3 编写材料报送清单

- 在每个季度开展评估工作之前，梳理各部门负责报送的材料清单，供各部门、县区按清单要求准备材料和报送材料。

- 2.7.2.4 收集、整理评估材料

- 按评估对象收集、整理部门报送的评估材料。包括：

- （1）云网统筹利用材料：电子政务外网横向接入清单、租用互联网出口线路清单、非敏感数据中心统筹利用清单、云网合规性检查清单、安全等保清单。

- （2）政务数据共享质量材料：目录梳理清单、电子证照结构化数据汇聚情况、电子证照办事文件汇聚情况、共享结构化数据汇聚情况、需求响应情况、数据评价情况、创先争优材料等。

- （3）公共数据开放质量材料：开放数据汇聚情况、数据更新情况、结构化数据占比情况、需求响应情况、数据评价情况、数据应用情况、专题开放领域数据汇聚情况。

- 2.7.2.5 统计数据、打分

- 确定评分规则，编制柳州市政务数据资源管理与应用改革评估指标评分表，设置相应的计算公式，对各部门各县区各项指标的数据进行统计、核验，按完成情况进行合理打分。

- 2.7.2.6 编写初步评估分报告

- 编制初评报告模板，按季度、年度形成各部门、县区的季度、年度初评报告，包括总体得分情况，各指数情况，各指标得分表、云网统筹利用情况、政务数据共享质量情况、公共数据开放质量情况。

- 2.7.2.7 数据复核

- 经初步评估后，拟定时间，分批次安排部门、县区参加现场复核会，给部门、县区提供现场答疑，同步收集意见反馈、佐证材料，指导部门推进工作。

- 2.7.2.8 评分采样

- 经数据复核后，收集、整理意见反馈内容，安排相关人员重新采样，然后进行数据统计、综合评分、结果检查。

- 2.7.2.9 编写复评报告

- 根据评分采样结果，按季度、年度形成各部门、县区的季度、年度复评报告，包括总体得分情况，各指数情况，各指标得分表、云网统筹利用情况、政务数据共享质量情况、公共数据开放质量情况。

- 2.7.2.10 指标咨询指导

- 采用微信、QQ、电话形式给评估对象提供年政务数据资源管理与应用改革评估指标的解答与指导工作，帮助评估对象更顺利的落实和推进各项指标任务。

- 2.7.2.11 配合柳州市政府门户网站根据当年的《柳州市政府门户网站的区市绩效评估指标》中跨部门数据应用场景的数据支撑服务。

- 2.8 成果交付

- 2.8.1 汇编标准规范

- 整理自治区政务数据治理相关制度文件，编制及整理柳州市政务数据治理相关规范、制度，进行整合编排，形成《柳州市政务数据治理文件汇编》。其中汇编成果包括但不限于以下文件：

- （1）《柳州市政务信息资源数据汇聚标准规范》；

- （2）《柳州市人口综合库数据标准规范》；

- （3）《柳州市主题数据库标准规范》；

- （4）《柳州市政务数据治理实施管理规范》；

- （5）《柳州市政务数据全生命周期管理规范》

- （6）《柳州市政务数据治理标准规范》；

- （7）《柳州市政务数据质量检查方案》；

- （8）《柳州市政务信息资源共享管理办法》；

- （9）《柳州市政务信息资源共享考核管理办法》；

- （10）《柳州市政务信息资源梳理指南》；

- （11）《柳州市政务信息资源数据代码及管理规范》；

- （12）《柳州市政务信息资源目录元数据标准》；

- （13）《柳州市政务信息资源目录编码规范》；

- （14）《柳州市政务信息资源共享平台数据接口规范》；

- （15）《柳州市政务信息整合共享一体化平台建设项目SOA服务集成规范》；

- （16）《柳州市政务信息资源共享接入指南》；

- （17）自治区、柳州市其他相关标准规范。

- 2.8.2 政务数据治理培训

- 开展相关部门的政务数据治理培训会，编写相关培训材料，包括《柳州市政务数据治理培训方案》、《柳州市政务数据治理培训材料》、《培训签到表》、《柳州市政务信息资源目录管理系统操作手册》、《柳州市政务信息共享网站操作手册》等。三年内至少完成30场政务数据治理实施集中培训、30场政务数据绩效指标评估考核集中培训、30场运行保障集中培训。

- 2.8.3 政务数据治理

- （1）共享实施

- 基于柳州市政务信息整合共享一体化平台，开展柳州市共享实施工作，输出《柳州市政务数据资源部门接入清单》、《柳州市信息系统清查表》、《柳州市政务数据目录清单》、《柳州市政务数据共享备案清单》。

- （2）数据清洗

- 基于数据中台功能，开展政务数据加工、清洗工作，输出《柳州市政务数据质量报告》。

- （3）数据上链

- 基于100个跨部门协同的应用场景开展数据上链工作，形成《柳州市已上链的应用场景清单》。

- （4）人口综合库

- 对柳州市现有的人口基础库进行升级完善，形成《柳州市人口综合库规划方案》、《柳州市人口综合库目录清单》。

- （5）主题库

- 搭建20个主题库，形成《柳州市主题库规划方案》、《柳州市主题库目录清单》。

- （6）专题库

- 搭建100个专题库，形成《柳州市专题库规划方案》、《柳州市专题库目录清单》、《数据现状调研计划表》。

- （7）应用场景

- 基于部门业务需求，实现100个跨部门的应用场景，形成《应用场景需求调研计划表》、《柳州市部门协同应用场景清单》。

- （8）场景包装宣传

- 提供不少于100个应用场景的包装宣传，包括文案及插图，形成《柳州市应用场景介绍》。

- 2.8.4 政务数据绩效指标考核

- （1）柳州市评估指标文件

- 依据广西政务数据资源管理与应用改革评估指标内容，结合柳州市政务数据资源管理与应用改革工作推进情况，编制《柳州市政务数据资源管理与应用改革评估指标》。

- （2）工作计划

- 依据广西政务数据资源管理与应用改革评估指标内容，编排相关工作计划，输出《柳州市政务数据资源管理与应用改革评估工作计划》。

- （3）培训

- 开展覆盖柳州市政务数据资源管理与应用改革评估相关部门的培训会，编写相关培训材料，包括《柳州市政务数据治理评估指标培训方案》、《柳州市政务数据治理评估指标培训材料》、《培训签到表》等。

- （4）评估报告

- 开展柳州市政务数据资源管理与应用改革评估工作，编制评估报告，包括按季度输出《柳州市政务数据资源管理与应用改革评估季度报告》，以及按年度输出《柳州市政务数据资源管理与应用改革评估年度报告》。

- 2.9 服务质量要求

- 2.9.1 服务提供方要求

- 服务提供方的人员需具备专科以上学历，同时对政务数据治理领域熟悉，具备丰富的经验。同时投入人员至少保证20人，包括不少于10名常驻人员。

- 2.9.2 服务考核机制

- 政务数据治理服务考核机制主要由指标评价机制、需求反馈机制、评价反馈机制、评价回复机制、评价分析机制、评价处理机制、矫正纠偏机制等构成，是一个连接政府各个相关部门、政务数据治理实施单位等组织的有机整体。以政务数据治理服务的部门对象为中心，以政府相关部门（包括政府监管部门、第三方机构、非政府组织、媒体机构、社会团体和公众等）为监督，政府相关考评部门对整个系统运行进行组织评价、监管和矫正纠偏等。

- 2.9.3 服务计划安排

- （1）政务数据治理过程中，以灵活可行的计划安排对接相关政府部门进行政务数据治理服务。

- （2）每半年至少完成3个主题库建设，15家应用场景实施服务。

- （3）在自治区规定时间内，完成政务数据的评估上报。

- （4）日常性完成平台的运行保障巡检服务。

- 2.9.4 服务质量考核标准和处罚条款

- 按百分制进行考核，建议按数据质量指标，治理过程指标以及数据效能指标三部分。权重比建议按5：3：2来进行考核。

- 数据质量指标主要按完整性、可用性和重复性等进行打分。

- 治理过程指标从处理效率、合格率、传输率、产出率、质量提升率等进行打分。

- 数据效能指标从数据字段访问率、数据集访问率、平均返回数据量等进行打分。

- 2.10.1 信息系统安全等级定级

- 本项目是一个高可靠、高性能的信息系统，为加强信息安全等级保护，规范信息安全等级保护管理，提高信息安全保障能力和水平，维护国家安全、社会稳定和公共利益，保障和促进信息化建设，依据《GB/T25070-2019 信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求》，本项目需要对柳州市政务信息整合共享一体化平台进行等保测评服务。

- 因为柳州市政务信息整合共享一体化平台为已建项目，安全等级评定为三级。

- 因此按照三级进行测评，一年一测评，测评分数达到70分以上，进行三年服务。

- （二）商务要求

1、服务期限：

服务期限为三年。

（二）服务要求

（1）服务内容：政务数据治理实施、政务数据治理标准规范体系建设、政务数据绩效指标评估考核。

（2）服务团队：中标供应商需组建一支至少含20名政务数据治理专业人员的专业政务数据治理团队，负责政务数据治理工作。要求至少10人全年常驻现场。投标人提供的项目团队需提供现场服务，在项目服务期间，原则上不得随意调整人员，如中途更换相关人员，应征得采购人同意。

2、项目验收要求

本项目每年验收一次。每满一年由中标人以书面形式向采购人递交验收通知书，采购人收到验收通知书3个工作日内，安排具体日期，由采购人、中标人双方按照本合同的规定完成项目验收。

3、其他要求

（1）中标供应商需采购开发工具、系统功能模块、插件等本项目未列入工具，均由中标供应商自行落实处理，不再支付额外费用。

（2）保密要求：中标供应商在进行开发过程中，需要了解或知悉采购人的相关业务信息，为确保采购人业务信息的安全，中标供应商必须对本项目所有项目信息予以保密，未经招标人书面许可，中标供应商不得以任何形式向第三方透露本项目的任何内容，并与采购人签订相关的《保密协议书》。

# 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 投标人的资格要求详见“招标公告”。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。 |
| 6.2 | 如接受联合体投标，联合体投标要求如下：无。 |
| 7.2 | R不允许分包 □允许分包 分包内容： 。 分包金额或者比例： 。 |
| 11.2 | R不组织现场考察 □组织现场考察： 集中时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。集中地点： 联系人： ；联系电话： R不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。会议地点： |
| 13. | ▲特别说明： （1）电子投标文件中须加盖公章部分均应采用投标人CA电子签章，否则视为投标无效。 （2）公开招标文件要求由法定代表人（自然人）或委托代理人签字的材料，必须由本人亲笔签字（或加盖按规定办理的CA电子签字章），无亲笔签字（或加盖按规定办理的CA电子签字章）的视为投标无效。 （3）投标人所上传的材料必须为PDF格式。 |
|  | 1.资格文件： （1）投标人有效的“营业执照”副本原件扫描件（或事业单位法人证书原件扫描件、民办非企业单位登记证书原件扫描件等；投标人为自然人的，提供身份证原件扫描件或其他电子文件）；（必须提供，否则作无效投标处理） （2）政府采购供应商资格信用承诺函（按第六章要求格式填写）；（必须提供，否则作无效投标处理） （3）投标人直接控股、管理关系信息表（按第六章要求格式填写）；（必须提供，否则作无效投标处理） （4）投标声明书（按第六章要求格式填写）；（必须提供，否则作无效投标处理） （5）预留中小企业份额承诺函（格式自拟）；（本项目为预留份额的采购项目，预留小微企业份额为采购项目预算总额的40%以上。投标人可以联合体投标形式满足资格要求，联合协议应明确小微企业合同金额应当达到预留小微企业份额。必须提供，否则作无效投标处理） （6）中小企业声明函或残疾人福利单位声明函（按第六章要求格式填写）；【中小企业声明函或残疾人福利单位声明函格式后附（监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）；监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业；中小企业须符合本项目采购标的所属行业对应的中小企业划分标准，本项目属软件和信息技术服务业】 （7）联合体协议书原件扫描件；（联合体投标必须提供，按第六章要求格式填写。本项目为预留份额的采购项目，预留小微企业份额为采购项目预算总额的40%以上。投标人可以联合体投标形式满足资格要求，联合协议应明确小微企业合同金额应当达到预留小微企业份额）； （8）投标人如为分支机构投标的，须提供其总公司对投标人针对本项目的授权书（如有，格式自拟）。 注： 1、以上标明“必须提供”的均要加盖投标人CA电子签章，否则作无效投标处理。 2、投标声明书必须由法定代表人签字（或加盖CA电子签字章），否则作无效投标处理。 |
|  | 2. 报价文件 （1）投标函（按第六章要求格式填写）；（必须提供，否则作无效投标处理） （2）开标一览表（按第六章要求格式填写）；（必须提供，否则作无效投标处理） （3）报价明细表（按第六章要求格式填写）；（必须提供，否则作无效投标处理） （4）保证金证明（按第六章要求格式填写）；（必须提供，否则作无效投标处理） （5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）； 注：投标函、开标一览表、报价明细表、保证金证明均要由法定代表人或委托代理人签名（或加盖CA电子签字章）并加盖投标人CA电子签章，必须提供，否则作无效投标处理。 |
|  | 3. 商务技术文件 3.1商务资信文件 3.1.1商务文件 （1）无串通投标行为的承诺函（按第六章要求格式填写）；（必须提供，否则作无效投标处理） （2）法定代表人身份证明书（按第六章要求格式填写）；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理） （3）法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证件（正反面原件）扫描件（委托代理时，按第六章要求格式填写）；（委托时必须提供，否则作无效投标处理） 注： 1、以上标明“必须提供”的均要加盖投标人CA电子签章，否则作无效投标处理。 2、法定代表人身份证明书必须由法定代表人签字（或加盖CA电子签字章），否则作无效投标处理。 3、委托时，法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字（或加盖CA电子签字章），否则作无效投标处理。 3.1.2资信文件 （1）投标人自2020年1月1日以来的同类项目（政务数据治理项目）成功案例（投标人同类项目实施情况一览表、合同原件扫描件）。 （2）投标人认为必要提供的声明及文件资料。 注：以上各项若有请提供，同时要加盖投标人CA电子签章，否则该证明被视为无效。 3.2技术文件 （1）商务响应表（按第六章要求格式填写）； （2）项目实施方案（按第六章要求格式填写）； （3）项目实施人员一览表（按第六章要求格式填写）； （4）服务方案及承诺书（按第六章要求格式填写）； （5）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（如有，格式自拟）； （6）投标人需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）。 注：商务响应表、项目实施方案、项目实施人员一览表、服务方案及承诺书均要加盖投标人CA电子签章，否则其技术部分不得分。 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，必须包含满足本次投标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含投标服务、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、税费等所有费用。（采购需求另有约定的，从其约定） R投标报价包含验收费用 □投标报价不包含验收费用 |
| 17.2 | 投标有效期：自投标截止之日起 60 日。 |
| 18.1 | □本项目不收取投标保证金。 R本项目收取投标保证金，具体规定如下： 投标保证金的交纳方式：详见招标公告 投标保证金的金额：详见招标公告 相关要求： 1.投标保证金采用电汇、转账、网上银行支付方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的扫描件作为投标保证金提交凭证，放置于报价文件中，否则投标无效。 2.投标保证金采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保险、保函、电子保函方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保险、保函、电子保函方式的的原件扫描件作为投标保证金提交凭证，放置于报价文件中，否则投标无效。投标人必须于递交投标文件时将支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保险、保函、电子保函原件提交给采购人或者采购代理机构，由采购人或者采购代理机构向投标人出具回执，并妥善保管。 3.投标保证金指定帐户：详见招标公告。 4.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1. 投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。 2.投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5.采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。 |
| 19.1 | 投标文件应按资格文件、报价文件、商务技术文件分别编制，资格文件、报价文件分别生成电子文件，商务技术文件按顺序合并生成电子文件。电子版投标文件制作方式见招标公告附件。 |
| 21.1 | 1.投标截止时间：详见招标公告 2.投标文件提交起止时间：详见招标公告 3.投标地点：详见招标公告 |
| 23 | 1.开标时间：详见招标公告 2.开标地点：详见招标公告 |
| 25.3（2） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)》。 信用查询截止时点：资格审查结束前 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 26 | 评标委员会的人数： 7 人 |
| 29.1 | 评标方法： R综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2 | 商务条款评审中允许负偏离的条款数为 / 项。 技术需求评审中允许负偏离的条款数为 / 项。 |
| 30.1 | 采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人： R政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、项目质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序； □随机抽取 |
| 35 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 电子采购合同需要供应商通过有效CA证书进行电子签名与签章。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：广西华诚达建设项目管理有限公司，联系电话：0772-2127188，通讯地址：广西柳州市三中路140号柳州市恒达巴士股份有限公司九楼906室 现场提交质疑办理业务时间：每天8时00分到12时00分，15时00分到17时00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 39.1 | 1.采购代理费支付方式： R本项目代理服务费由中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 2.采购代理费收取标准： R以分标（R中标金额/□采购预算/□暂定中标金额/□其他 ）为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准（£货物招标/R服务招标/£工程招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（□收费基准价格/□收费基准价格下浮 %/□收费基准价格上浮 %）收取。 □固定采购代理收费 。 3.账户名称：广西华诚达建设项目管理有限公司柳州分公司 开户银行：柳州银行跃进路支行 银行账号：70201500000000005230 开户行行号：313614002018 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 法律责任： 1.本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。 2.本项目采购代理机构应严格按照“政采云”平台项目采购全流程电子化电子开评标规程执行项目采购活动，代理机构在“政采云”平台的“项目管理”—“采购文件管理”内开评标规则设置作为本采购文件的组成部分，截标之后不可更改，因代理机构开评标规则设置错误导致采购活动无法开展下去的情况，由代理机构负责解释并承担其后果。 |
| 40.2 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。 3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为（或加盖按规定办理的CA电子签字章），私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 4.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

一、总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”是指政府采购代理机构（以下简称采购代理机构）是指集中采购机构以外、受采购人委托从事政府采购代理业务的社会中介机构。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

##### 2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

##### 2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

##### 3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

##### 4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

##### 6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》第九条及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，“接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。”

##### 7.转包与分包

##### 7.1本项目不允许转包。

##### 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

##### 8.特别说明：

##### 8.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

##### 8.2如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的以上材料必须为投标人所拥有。

##### 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 9.回避与串通投标

##### 9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

##### 9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

- （7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

- 二、招标文件

##### 10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

##### 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人应当按照桂财采【2007】65号文件第二十九条规定，在澄清或者修改通知发出后24小时内以书面形式进行确认（采用网上下载招标文件形式的除外），否则视为已经收到。

11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13.投标文件的组成

▲特别说明：

（1）电子投标文件中须加盖公章部分均应采用投标人CA电子签章，否则视为投标无效。

（2）公开招标文件要求由法定代表人（负责人、自然人）或委托代理人签字的材料，必须由本人亲笔签字（或加盖按规定办理的CA电子签字章），无亲笔签字（或加盖按规定办理的CA电子签字章）的视为投标无效。

（3）投标人所上传的材料必须为PDF格式。

13.1投标文件由资格文件、报价文件、商务技术文件三部分组成。

##### （1）资格文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （2）报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （3）商务技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2投标文件电子版：具体要求见本节19.投标文件编制。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位

##### 招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标文件分为资格文件、报价文件、商务技术文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。▲投标文件未按规定的格式编制的、没有按照招标文件要求提供全部资料、没有对招标文件作出实质性响应，投标无效；

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金

##### 18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

##### 18.2投标保证金的退还

##### 18.2.1未中标供应商的投标保证金自中标通知书发出之日起4个工作日内退还，退还方式如下：

##### （1）采用电汇、转账、网上银行支付方式的，以转账方式退回到投标人银行账户。

（2）采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保险、保函、电子保函方式的，由投标人代表持相关授权证明材料至采购人或者采购代理机构办理支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保险、保函、电子保函原件退还手续。

##### 18.2.2中标人的投标保证金自采购合同签订之日起4个工作日内退还，退还方式同本须知正文第18.2.1。

##### 18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

##### 18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

##### 19. 电子投标文件的编制、加密要求

- 19.1 投标人应按本招标文件规定的格式、顺序和政采云平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”的有关要求编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评审项可直接定位到该评审项内容；如电子投标文件因内容不完整、投标人未设置或设置关联点错误导致电子投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容，导致评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审，所引起的后果由投标人自行承担。

- 19.2 公开招标文件中规定须由投标人在规定处盖章的，投标人应加盖CA电子签章，否则视为投标无效。

- 19.3 公开招标文件中规定须由法定代表人或授权委托代理人签字的，若政采云电子投标客户端的CA证书无法实现法定代表人或授权委托代理人线上亲笔签字，投标人应在线下完成亲笔签字后以PDF格式上传，否则视为投标无效。

- 19.4 电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人CA电子签章或者法定代表人或授权委托代理人签字（或加盖CA电子签字章）。电子投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- 19.5 电子投标文件所提供的相关材料的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。

- 19.6 电子投标文件内容无法阅读、识别和判断的，视为未提供。

- 19.7 电子投标文件的容量大小须符合政采云电子投标客户端规定。

- 19.8 电子投标文件的加密要求

- 电子投标文件应按政采云电子投标客户端软件有关规定加密，否则政采云平台将拒收，由此造成的风险由投标人承担。

20.备份投标文件

详见在“投标人须知前附表”。

- 21. 电子投标文件的提交

- 21.1 本项目实行“网上投标、电子评标”，投标人应于提交投标文件截止时间前在政采云平台上提交已经加密的电子投标文件。

- 21.2 未按规定上传的电子投标文件将被政采云平台拒收，由此造成电子投标文件解密失败或被误投的风险由投标人自行承担。

- 22. 电子投标文件修改、撤回和解密

- 22.1 本项目实行“网上投标、电子评标”，投标人应于提交投标文件截止时间前在政采云平台上提交已经加密的电子投标文件。

- 22.2 未按规定上传的电子投标文件将被政采云平台拒收，由此造成电子投标文件解密失败或被误投的风险由投标人自行承担。

- 22.3 投标人应当在提交截止时间前完成电子投标文件的提交，提交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改、加密后重新传输提交。提交截止时间前未完成传输的，视为放弃投标。提交截止时间后上传的文件，将被政采云平台拒收。

- 22.4 电子投标文件成功提交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

- 22.5 截标后，政采云电子交易平台自动提取所有投标人的电子投标文件，采购代理机构向各投标人发出解密通知，投标人须在采购代理机构开启解密标书后30分钟内对上传政采云平台的投标文件进行解密。

- 非政采云技术原因或非采购代理机构操作原因造成的投标人超过解密时限未完成解密的，或投标文件无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标。

- 四、开标

##### 23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。 投标人不足3家的，不得开标。

##### 24.开标程序

24.1开标形式：

（1）开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于“政采云”平台选取评审专家，如采购代理机构未按规定选取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购；

（2）采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云”平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。“政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。开标后5分钟投标人还未进行解密的，代理机构要通知投标人。通知后，投标文件仍未按时解密，或者投标人没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，均视为无效投标。

（解密异常情况处理：详见本章29.3 电子交易活动的中止。）

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在“政采云”平台远程不见面开标大厅展示；

（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。

特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

五、资格审查

##### 25.资格审查

25.1开标结束后，采购人依法通过电子投标文件对投标人的资格进行线上审查。

25.2采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

25.3资格审查标准为本“招标文件”中“投标人须知前附表”13.1点载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.4投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，“政采云”平台已与“信用中国”平台做接口，审查专家可直接在线查询）

（2）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.5资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

##### 六、评标

##### 26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

##### 27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

##### 28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准并由采购代理机构作记录。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

##### 29.评标方法及评标标准

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 评标委员会按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.3 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

29.5特别说明

（1）政采云公司如对电子化开评标程序有调整的，按调整后的程序操作。

（2）评审在严格保密的情况下进行，任何一方不得透露与评审有关的其他投标人的技术资料、价格和其他信息。

（3）电子评审过程中需要投标人在线确认的所有内容，投标人不予确认的应说明理由，超过规定时间未确认的，将被视为放弃确认或者无异议。

七、中标和合同

##### 30 确定中标人

##### 30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

30.4排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

##### 31. 结果公告

##### 31.1中标人确定后，于中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

中小企业在政府采购活动过程中，请根据企业的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

##### 32.发出中标通知书

##### 在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 33. 无义务解释未中标原因

##### 采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

##### 35.履约保证金

##### 见“投标人须知前附表”。

##### 36.签订合同

##### 36.1投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

36.2采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

##### 36.3签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。

##### 36.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

36.5政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.6采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.7如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.8采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变原合同条款且已报财政部门批准落实资金的前提下，可从原中标供应商处添购， 所签订的补充添置合同的采购资金总额不超过原采购合同金额的10%。

##### 37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

##### 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

##### 38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

##### 38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

八、其他事项

##### 39.代理服务费

##### 39.1代理服务收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

##### 39.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×1.1％＝1.1万元

合计收费＝ 1.5+1.1＝ 2.6 （万元）

##### 40. 需要补充的其他内容

##### 40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

- 40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

# 第四章  评标方法及评标标准

### 一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

### 二、评标程序

##### 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5条第（2）项情形的。

##### 2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;

- 投标有效期、项目完成时间（交货时间、服务完成时间或者服务期等）、质保期、售后服务等招标文件中的商务条款发生负偏离的；

- 商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）明显不满足招标文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术需求发生负偏离的；

（2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。

##### 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

##### 4.投标文件修正

##### 4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

##### 5.比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

### 三、评标标准

一、评标原则

(一)评委构成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的价格、技术、商务三方面内容按百分制打分。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分………………………………………………………………………………………………10分

（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，投标人为小型和微型企业，并在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且服务由小微企业承接，对其投标价格给予20%的扣除。中小企业须符合本项目采购标的所属行业对应的中小企业划分标准，根据《中小企业划型标准规定》，本项目属软件和信息技术服务业。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（6）政策性扣除计算方法。

投标人被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者小型和微型企业且其服务由小微企业承接的，该投标人的投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审，即评标报价=投标报价×（1- 6 %）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

（7）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价报价得分为10 分。

（8）价格分计算公式：

价格分=(评标基准价／评标报价)×10 分

2、技术分…………………………………………………………………………………………86分

（1）需求分析方案分（15分）

一档（0分）：未提供需求分析方案或提供的需求分析方案不合理。

二档（5分）：对采购人现状及需求分析较简单、需求理解程度一般，需求分析粗浅，基本满足需求。

三档（10分）：对采购人现状及需求理解较为清晰，需求分析较为深入，对现有的治理需求的需求、治理目标理解正确，能够较好的满足建设需求。

四档（15分）：对采购人现状及目标有充分、准确的认识和理解，分析科学深入；治理需求、治理目标有深入的分析和理解；能够充分基于柳州市数据治理现状，提出本项目建设重点，能够结合本地实际进行有针对性、可行性分析方案。

（2）工作计划方案分（15分）

一档（0分）：未提供工作计划方案或提供的工作计划方案不合理。

二档（5分）：对工作计划方案较简单，基本满足采购要求。

三档（10分）：提供详细的项目管理、人员配置保障，以及项目风险计划，描述一般；项目实施进度安排合理、有项目实施计划，描述一般；提供项目质量保障方案，描述一般。

四档（15分）：提供详细的项目管理、人员配置保障，以及项目风险计划，描述清晰合理；项目实施进度安排合理、有详细的项目实施计划，描述清晰合理；提供合理的项目质量保障方案、验收方案、风险管理方案的，描述清晰合理。

（3）政务数据治理标准规范制度体系建设、政务数据绩效指标评估考核技术方案分（满分12分）

一档（0分）：未提供相关技术方案或提供的相关技术方案不合理。

二档（4分）：对政务数据治理标准规范制度体系建设工作、广西政务数据资源管理与应用改革评估工作以及柳州市政务数据资源管理与应用服务工作推进情况认识一般；未能提出柳州市评估工作总体工作思路设计；未明确针对柳州市政务数据应用改革提出的考核指标任务；无符合柳州实际情况相关工作计划。

三档（8分）：对政务数据治理标准规范制度体系建设工作、广西政务数据资源管理与应用改革评估工作以及柳州市政务数据资源管理与应用服务工作推进情况有一定了解，能对自治区评估工作和柳州市政务数据资源管理与应用服务现状进行分析阐述；提出柳州市评估工作总体工作思路设计；做出针对柳州市政务数据应用改革提出的考核指标任务；能够编排出符合柳州实际情况相关工作计划。

四档（12分）：对政务数据治理标准规范制度体系建设工作、广西政务数据资源管理与应用改革评估工作以及柳州市政务数据资源管理与应用服务工作推进情况了解清晰，能够对自治区评估工作和柳州市政务数据资源管理与应用服务现状进行详细分析阐述；同时对柳州市评估工作总体工作思路设计方案详尽、涵盖面广；能够完整有效地做出针对柳州市政务数据应用改革提出的考核指标任务；编排出符合柳州实际情况相关工作计划全面合理，可行性强的；质量保障措施得当、项目文档管理和安全保密管理规范。

（4）数据治理技术方案分（满分27分）

一档（0分）：未提供数据治理技术方案或提供的数据治理技术方案不合理。

二档（9分）：提供的项目总体方案基本合理，实施方案框架简单，架构设计基本合理，项目需求基本满足，但针对性不强，技术方案无法与项目需求一一对应。

三档（18分）：总体方案合理可行，实施思路、技术架构可行，项目需求基本满足。初步可以保证平台建设及数据应用效果。提供的项目实施方案能基本理解本项目的建设目标、建设内容；基本把握本项目建设重点、难点；技术方案与项目需求相对应但无法描述清楚对现有各类数据平台基础功能充分利用的。

四档（27分）：提供的总体方案完全合理可行，充分考虑现有基础，提出实施架构合理、模块完整、功能完善、流程清晰、扩展性好，功能完全满足要求。方案能有效支撑全市的跨部门、跨层级、跨区域、跨系统、跨业务协同业务场景，提供具体支撑1-2个场景的实施方案；

提供的项目实施方案能准确理解本项目的建设目标、建设内容，包括项目进度计划及保证措施，并提出实施范围、实施思路、实施保障、实施方法论、实施组织构成、实施组织及进度计划；且提供项目管理、质量保障方案、验收方案、测试方案、培训方案、应急预案、技术支持及售后服务方案，合理可行。提供投标文件的综述及导读，提出项目核心关键点分析及经验参考，以及核心章节的导读方案；

保证柳州市政务数据中台、柳州市政务信息整合共享一体化平台、柳州市区块链平台运行平稳，准确把握本项目的技术重点、难点；对现有数据共享整合情况、现有数据管理平台有较深的理解。详细描述如何完善柳州市标准统一、融会贯通、资产化、服务化、闭环自优化的政务数据共享体系。详细描述如何与自治区及县区数据实现夸层级的数据治理、与柳州市共享一体化平台数据标准和数据交换进行衔接和整合，能对现有数据进行标准化和个性化的治理，技术方案需对数据治理全部内容进行详细描述，如详细描述如何通过数据标准生成业务规则（脱敏、质量检查、数据加工等规则），基于数据服务引用业务规则进行实际数据脱敏、质检等处理，质检完成后评估报告展示情况等。

（5）项目实施人员分（满分2分）

拟投入本项目的项目负责人具备有效的系统集成项目管理工程师证书的，得2分。

注：投标人须提供以上拟投入本项目负责人的职称证书扫描件（同一人不重复计分），以及上述人员在投标人缴纳的最近半年内连续三个月依法缴纳社保证明扫描件，否则不予计分。

（6）系统保障及培训服务方案分（满分15分）

一档（0分）：未提供相关方案或提供相关方案不合理的。

二档（5分）：投标人所提供的项目服务方案简单，方案缺乏维护和应急保障方案，方案可行性不高。培训方案基本可行，培训计划、培训方式、培训内容基本可行。

三档（10分）：投标人所提供的项目服务方案比较细致合理，方案包含有服务承诺、服务体系及措施、响应时间、维护方式、保障能力等内容描述简单，方案可行性良好。培训方案完整可行，提供培训材料，以及规划合理的培训内容，切实可行。

四档（15分）：投标人所提供的项目服务方案详细可行，方案包含有服务承诺、服务体系及措施内容具体，响应时间、故障处理时间、维护方式、保障能力方案切合实际，可行性强，服务经验丰富。培训方案全面、详细、合理有效，培训计划详细完整，培训方式和培训渠道多样，师资力量雄厚，培训内容安排科学、合理、完善且完全覆盖项目建设内容范围。

3、商务分…………………………………………………………………………………………4分

（1）业绩分（满分4分）

投标人自2020年1月1日起至今承担过同类项目（政务数据治理项目）合同书原件扫描件，每项得2分，满分4分。

（三）总得分= 1 + 2 + 3 。

三、中标标准及中标候选人推荐原则

“评标委员会”按综合得分高低推荐中标候选供应商名单；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。进入详评的投标人，推荐综合得分前三名为中标候选供应商。采购人按评审后得分由高到低顺序排列确认中标供应商。

中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

在中标通知书发出前，采购人或采购代理机构应当对中标供应商信用进行查询，并按照信用信息使用规则处理。

# 第五章  拟签订的合同文本

柳州市政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）：                                采购计划表编号：柳政采

供 应 商（乙方）：                                项目名称及编号：

签  订  地  点 ：                                签订时间：            年   月   日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招投标文件规定条款和中标供应商承诺，甲乙双方达成以下协议，并承诺共同遵守。

第一条　合同标的

1.项目需求一览表

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 数量 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额：（大写）人民币 （小写）￥ |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括为了实施和完成服务所需的各种费用及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用。如采购及竞标文件对其另有规定的，从其规定。

3.服务期限：

服务期限为三年。

第二条　质量保证

乙方所提供的服务质量必须与招投标文件和承诺相一致。

第三条　权利保证

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、系统信息、硬件设备或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第四条　服务内容及技术要求：

按《采购需求》内容执行。

第五条　付款方式

1、资金性质：预算资金。

2、本合同总价格为：（大写）人民币              元整（￥             元）。

3、付款方式：

服务费用分三年支付。

第一年服务费用：

（1）提供服务日起，乙方在10个工作日内提交项目工作计划方案后，甲方向乙方支付该年度服务费用的15%作为预付款（本采购项目以人工投入为主）；

（2）提供服务满6个月，乙方按计划完成半年的工作，经过甲方验收合格后，甲方向乙方支付该年度服务费用的50%；

（3）提供服务满一年，由乙方向甲方出具年度考核报告，甲方向乙方支付该年度服务费用的35%（甲方根据履约期内每年考核最终统计情况，按赔偿条款扣除相应的处罚款项后支付尾款）；

第二年、第三年服务费用按第一年的付款方式支付。

乙方自收到每笔款项之日起10个工作日内开具等额正式增值税发票给甲方，乙方未开具发票的，甲方有权拒付余下款项。具体付款进度以柳州市财政下达的资金为准。

第六条  甲方的职责

（一）合同执行过程中甲方项目监督成员有权定期和不定期的核对乙方的作业人员、评估服务情况。乙方不得随意撤换技术人员，否则将视之为违约，按合同相关条款承担违约责任，同时乙方必须按合同有关规定继续履行合同；情节严重者，甲方有权解除合同。

（二）甲方有计划地为乙方划定工作范围提供有关资料，特别是有关甲方对开发软件的功能和目标需求方面的信息、资料等，并定期和不定期地在工作中实行中进行质量检查和相关合同条款检查，如有违规违约的行为可按有关规定处理。

（三）甲方应力所能及的给乙方正常开展工作提供工作便利。

第七条  乙方的职责

（一）在服务工作过程中，严格按照项目实施方案的规范、规程、规定、图式等要求作业，确保项目建设及服务符合甲方的要求。

（二）乙方必须接受甲方对合同执行的监督检查，并应严格按项目实施方案实施项目。对检查发现问题，乙方必须按甲方下达的书面意见进行整改，否则视之为违约，按合同相关条款承担违约责任，情节严重者，甲方有权解除合同。乙方必须做到安全生产。

（三）乙方应自己负责合同执行期间实施人员的人身、设备安全责任。

（四）乙方所开发的软件必须符合国家有关软件产品方面的规定和软件标准规范；软件整体功能符合甲方系统项目的要求，应达到本项目平台建设的功能性和非功能性的技术指标。

（五）在乙方所交付的软件系统中，不含任何可以自动终止或妨碍系统运作的软件。

第八条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第九条  验收

本项目每年验收一次。每满一年由乙方以书面形式向甲方递交验收通知书，甲方收到验收通知书3个工作日内，安排具体日期，由甲、乙双方按照本合同的规定完成项目验收。

第十条   保密

1、信息传递

在本合同的履行期内，任何一方可以获得与本项目相关的对方的商业秘密，对此双方皆应谨慎地进行披露和接受。

2、保密

获取对方商业秘密的一方仅可将该商业秘密用于履行其在本合同项下的义务，且只能由相关的工程技术人员使用。获取对方商业秘密的一方应当采取适当有效的方式保护所获取的商业秘密，不得未经授权使用、传播或公开商业秘密。除非有对方的书面许可，或该信息已被拥有方认为不再是商业秘密，或已在社会上公开，该商业秘密应当在10年内不得对外披露。

3、非竞争

甲、乙双方同意，在本合同实施过程中以及本合同履行完毕后的 10 年内，双方均不得使用在履行本项目过程中得到的对方商业秘密，从事与对方有竞争性的业务，也不得采取任何方式聘用本开发项目中的对方相关技术或管理人员。

4、上述保密义务不适用以下情况

（1）获取该信息一方在对方披露之前，已经知晓该信息；

（2）获取该信息一方可以通过合法渠道获取该信息；

（3）获取该信息一方从第三人处合法获取，并且不承担保密义务；

（4）向第三人披露过的，且第三人不承担保密义务；

（5）独立开发或获取的信息；

（6）法律强制披露；

（7）经披露方书面许可。

5、信息安全

甲、乙双方同意采取相应的安全措施以遵守和履行上述条款所规定的义务，并在乙方在交付项目前，必须与甲方签订保密协议。经一方的合理请求，该方可以检查对方所采取的安全措施是否符合上述规定的义务。

第十一条  违约责任

1、乙方所提供的技术标准、服务等质量不合格的，应及时调整，调整不及时的按逾期提供服务处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方不同意接收的，乙方应按违约款额5%向甲方支付违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

4、乙方在提供服务的期限内，因设计、技术质量、服务标准等缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从合同付款中扣除，不足另补。

5、其它违约行为按违约款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条  不可抗力事件处理

1、由于地震、台风、水灾、火灾、战争以及其他不能预见并对其发生和后果不能预防、不能克服或避免的不可抗力，直接影响本合同的履行或者不能按照合同的约定履行时，遇有上述不可抗力的一方可以免除相关合同责任。但遇有上述不可抗力的一方应立即书面通知对方，并在15天之内提供不可抗力的详细情况及合同不能履行，或者部分不能履行，或者需要延期履行的理由和有效的证明文件。按不可抗力对履行合同影响的程度，由双方协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同的义务，或者延期履行合同。一方迟延履行本合同时发生不可抗力的，迟延方的合同义务不能免除。

2、受到不可抗力影响的一方，应尽可能地采取合理的行为和适当的措施减轻不可抗力对本合同的履行所造成的影响。没有采取适当措施致使损失扩大的，该方不得就扩大损失的部分要求免责或赔偿。

第十三条  合同争议解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，向甲方所在地的人民法院提起诉讼；

2、如对任何争议向甲方所在地的人民法院提起诉讼，除争议事项或争议事项所涉及的条款外，双方应继续履行本合同项下的其它义务。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条   送达条款

双方就合同中涉及各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书送达时的送达地址及法律后果作如下约定：

（一）双方确认，本合同落款处注明的各方单位地址为送达地址。

（二）双方该送达地址适用范围包括双方非诉时各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序。

（三）任何一方的送达地址需要变更时应当履行通知义务，通过书面的方式向对方进行通知。

在仲裁及民事诉讼程序时任一方地址变更时应当向仲裁机构、法院履行送达地址变更通知义务。

任何一方未按前述方式履行通知义务，双方所确认的送达地址仍视为有效送达地址，因一方提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更后未及时依程序告知对方和法院、或拒绝签收等原因，导致各类通知、协议等文件、法律文书未能被实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日；履行送达地址变更通知义务的，以变更后的送达地址为有效送达地址。对于上述双方在合同中明确约定的送达地址，法院进行送达时可直接邮寄送达，即使其未能收到法院邮寄送达的文书，由于其在合同中的约定，也应当视为送达。

（四）纠纷进入仲裁、民事诉讼程序后，如其应诉并直接向仲裁机构、法院提交送达地址确认书，该确认地址与诉前确认的送达地址不一致的，以向仲裁机构、法院提交确认的送达地址为准。

（五）合同送达条款为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力的影响。

第十五条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十六条  合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

3、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

5、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十七条　签订本合同依据

1、政府采购招标文件；

2、乙方提供的投标文件；

3、投标承诺书；

4、中标通知书。

第十八条　本合同一式八份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）一份、采购代理机构二份，甲方三份，乙方二份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人 | 法定代表人 |
| 或委托代理人： | 或委托代理人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 年 月 日 |  |

政府采购项目合同验收报告（格式）

根据政府采购合同（采购合同编号：    ）的约定，我单位对（项目名称）       政府采购项目中标（或成交）供应商（公司名称）       提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □联合验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置 （或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 与合同约定 是否一致 |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | (按招标采购文件、投标响应文件及验收方案等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 参与验收其他或监督人员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 供应商签字或盖章： 联系方式： 年 月 日 |  |  | 采购单位盖章： 年 月 日 |  |  |  |

备注：本报告单一式4份（采购单位1份、供应商1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）。

# 第六章　投标文件格式

- 一、投标文件格式

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件组成：资格文件、报价文件、商务技术文件

投标人名称：             全称       （加盖投标人CA电子签章）

投标人地址：

开标时启封

年    月    日

1. 投标文件（资格文件）封面格式：

投标文件

（资格文件）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

投标文件（资格文件）目录：

资格文件目录

（1）投标人有效的“营业执照”副本扫描件（或事业单位法人证书扫描件、民办非企业单位登记证书扫描件等；投标人为自然人的，提供身份证原件扫描件或其他电子文件）………………………

（2）政府采购供应商资格信用承诺函……………………………………………………………

（3）投标人直接控股、管理关系信息表…………………………………………………………

（4）投标声明书……………………………………………………………………………………

（5）预留中小企业份额承诺函……………………………………………………………………

（6）中小企业声明函或残疾人福利单位声明函…………………………………………………

（7）联合体协议书原件扫描件（联合体投标必须提供）………………………………………

（8）投标人如为分支机构投标的，须提供其总公司对投标人针对本项目的授权书（如有，格式自拟）………………………………………………………………………………………………………

- 注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

（1）投标人有效的“营业执照”副本原件扫描件（或事业单位法人证书原件扫描件、民办非企业单位登记证书原件扫描件等；投标人为自然人的，提供身份证原件扫描件或其他电子文件）

投标人（CA电子签章）：

（2）政府采购供应商资格信用承诺函

政府采购供应商资格信用承诺函

致：（采购人名称）、（代理机构名称）：

我方自愿参加                项目（项目编号：         ）的政府采购活动，并郑重承诺我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

我方保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

特此声明！

法定代表人或委托代理人签名（或加盖CA电子签字章）：

投标人（CA电子签章）：

日期：       年   月  日

（3）投标人直接控股、管理关系信息表格式

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

投标人（CA电子签章）：

日期：   年  月   日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

投标人（CA电子签章）：

日期：   年  月   日

（4）投标声明书格式：

投标声明书

致：柳州市信息化建设管理中心、广西华诚达建设项目管理有限公司（招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址

。

我         （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人（负责人），我方愿意参加贵方组织的(项目名称)               （项目编号：        ）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人（CA电子签章）：

法定代表人签名:

年    月    日

说明：

1.投标人应当通过 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人相关主体的信用记录。查询时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

（5）预留中小企业份额承诺函（格式自拟）

（6）中小企业声明函、残疾人福利单位声明函格式：

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加     （单位名称）       的     （项目名称）      采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  （标的名称）   ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为   （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元1，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称）   ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为   （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（CA电子签章）：

日  期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利单位声明函

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加____________单位的__________________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（CA电子签章）：

日  期：

（7）联合体协议书格式：

联合投标协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁………序列增加）

各方经协商，就响应                       组织实施的编号为           号的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                             为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议一式四份，签约各方各持一份，交政府采购监督管理部门及招标机构各一份。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人：（签章） 日期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人：（签章） 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

投标人（CA电子签章）：

联合投标授权委托书格式：

联合投标授权委托书

本授权委托书声明：  根据                       与签订的《联合投标协议书》的内容，主办人                      的法定代表人            现授权                为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（签字）：

日期：    年  月  日

被授权人（签字）：

日期：    年  月  日

投标人（CA电子签章）：

2. 投标文件（报价文件）封面格式：

投标文件

（报价文件）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

投标文件（报价文件）目录：

报价文件目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………………

（2）开标一览表……………………………………………………………………………………

（3）报价明细表……………………………………………………………………………………

（4）保证金证明……………………………………………………………………………………

（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）………………………

- 注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

- （1）投标函格式：

投 标 函（格式）

致：柳州市信息化建设管理中心、广西华诚达建设项目管理有限公司（招标采购单位名称）：

根据贵方为                        项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：           ），签字代表        （全名）经正式授权并代表投标人         （投标人名称）提交投标文件（投标函、开标一览表、报价明细表、保证金证明）；投标文件（商务部分、价格部分、技术部分）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起      天（日历天）。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                       邮编：            电话：

传真：               投标人代表姓名            职务：

投标人名称（全称）：

开户银行：                         账号：

投标人（CA电子签章）：

法定代表人或委托代理人签名（或加盖CA电子签字章）：

日期：    年   月   日

（2）开标一览表格式：

开标一览表（格式）

项目编号：

投标人名称：                                              单位：元

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 投标报价 | 企业类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政务数据治理项目 | 1项 |  |  |
| 合计金额：大写 （小写：￥ ） |  |  |  |  |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处投标人CA电子签章或者由法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或加盖CA电子签字章），否则其投标作无效标处理。

2、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

3、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

4、企业类型划分为中型、小型、微型三种类型，按投标货物生产厂商或提供的服务所属企业类型填写。

投标人（CA电子签章）：

法定代表人或委托代理人签名（或加盖CA电子签字章）：

日期：    年   月   日

（3）报价明细表格式：

报价明细表（格式）

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 项目名称 | 单位及数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |
| 投标总价：大写 （小写：￥ ） |  |  |  |  |  |

注：企业类型划分为中型、小型、微型三种类型，按投标货物生产厂商或提供的服务所属企业类型填写。

投标人（CA电子签章）：

法定代表人或委托代理人签名（或加盖CA电子签字章）：

日期：    年   月   日

（4）保证金证明格式：

保证金证明（格式）

电汇、转账、网上银行支付、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保险、保函、电子保函等扫描件

投标人（CA电子签章）：

法定代表人或委托代理人签名（或加盖CA电子签字章）：

日期：    年   月   日

说明：

1、请务必在银行进账单或电汇单的用途或空白栏上注明投标项目名称及项目编号。汇款人、出票人须填写投标人单位名称，不得填写个人姓名，否则其投标无效。

2、电汇、转账、网上银行支付、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保险、保函、电子保函等扫描件务必保持清晰完整，如模糊不清而造成该证明被视为无效或投标无效的，后果由投标人负责。

3、采用电汇、转账、网上银行支付方式的，若广西华诚达建设项目管理有限公司保证金专户在保证金递交规定时间内没有收到投标人足额交纳的投标保证金，其投标无效。

4、采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保险、保函、电子保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保险、保函、电子保函原件。否则视为无效投标保证金。

（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）；

投标人（CA电子签章）：

3. 投标文件（商务技术文件）封面格式：

投标文件

（商务技术文件）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

投标文件（商务技术文件）目录：

商务技术文件目录

3.1. 商务资信文件

3.1.1商务文件

（1）无串通投标行为的承诺函…………………………………………………………………

（2）法定代表人（负责人）身份证明书………………………………………………………

（3）法定代表人（负责人）授权委托书及委托代理人有效身份证件（正反面原件）扫描件（委托代理时）…………………………………………………………………………………………………

3.1.2资信文件

（1）投标人自2020年1月1日以来的同类项目（政务数据治理项目）成功案例（投标人同类项目实施情况一览表、合同原件扫描件）（如有）……………………………………………………

（2）投标人认为必要提供的声明及文件资料（如有）……………………………………

3.2. 技术文件

（1）商务响应表………………………………………………………………………………

（2）项目实施方案……………………………………………………………………………

（3）项目实施人员一览表……………………………………………………………………

（4）服务方案及承诺书………………………………………………………………………

（5）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（如有，格式自拟）……………………

（6）投标人需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）……………………………

- 注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

- 3.1.1商务文件

（1）无串通投标行为的承诺函格式：

一、无串标行为承诺函

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人（CA电子签章）：

日期：    年   月   日

（2）法定代表人身份证明格式：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年   月   日

经营期限：

姓名：       性别：   年龄：   职务：

系     （投标人单位名称）  的法定代表人。

特此证明。

投标人：              （CA电子签章）

日期：       年      月     日

法定代表人第二代居民身份证原件扫描件

（正面）

法定代表人第二代居民身份证原件扫描件

（背面）

法定代表人签名（或加盖CA电子签字章）：

注：

1、法定代表人必须在法定代表人身份证明书上亲笔签名（或加盖CA电子签字章），不得使用印章、签名章或者其他电子制版签名代替，否则作无效投标处理。

2、自然人投标的无需提供。

（3）法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证件（正反面原件）扫描件（委托代理时）格式：

法定代表人授权委托书

致：柳州市信息化建设管理中心、广西华诚达建设项目管理有限公司（招标采购单位名称）：

我                 （姓名）系                               （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、转为其他方式采购、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

委托代理人签名（或加盖CA电子签字章）：         法定代表人签名（或加盖CA电子签字章）：

所在部门职务：                                       职务：

被授权人身份证号码：

投标人（CA电子签章）

年    月    日

委托代理人第二代居民身份证原件扫描件

（正面）

委托代理人第二代居民身份证原件扫描件

（背面）

注：法定代表人和委托代理人必须在法定代表人授权委托书上亲笔签名（或加盖CA电子签字章），否则作无效投标处理。

3.1.2资信文件

（1）投标人的类似成功案例的业绩证明文件（如有）：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同原件扫描件）

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（CA电子签章）：

日期：    年  月   日

（2）投标人认为必要提供的声明及文件资料。

投标人（CA电子签章）：

3.2. 技术文件

（1）商务响应表格式：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

投标人（CA电子签章）：

日期：    年  月   日

（2）项目实施方案格式：

项目实施方案

由投标人按第二章《招标项目采购需求》要求自行填写，所作的项目方案作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信。

投标人（CA电子签章）：

日期：    年  月   日

（3）项目实施人员一览表格式：

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人（CA电子签章）：

日期：    年  月   日

（4）服务方案及承诺书格式：

服务方案及承诺书

第1条 对合同条款、付款方式全部予以响应。

第2条 （由投标人按第二章《招标项目采购需求》要求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按《中华人民共和国政府采购法》规定予以处罚。）

备注：以上为服务承诺格式，第1条为供应商必须列明，其余条款供应商可根据实际情况一一列明。

投标人（CA电子签章）：

日期：    年  月   日

（5）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（如有，格式自拟）

投标人（CA电子签章）：

日期：      年    月   日

（6）投标人需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）

投标人（CA电子签章）：

日期：      年   月   日